‏17 יולי 2017

‏כ"ג תמוז תשע"ז

מכרז מסגרת 57/2017 שירותי פיתוח בקוד פתוח ו-WEB

תיחור מספר 53-2017 תהליך דיגיטלי ופורטל קוד סיעודי

שלום רב,

## תיחור זה הינו תיחור על תנאי, המיועד עבור הזוכים במכרז פומבי 57/2017 ו-WEB ומותנה בצירופם לרשימת ספקי המסגרת עבור מתן שירותי פיתוח בקוד פתוח למשרד הבריאות. ההצעות לתיחור ייפתחו ויבדקו בכפוף לזכיית הספק במכרז מסגרת 57/2017. במצב בו יתברר, לאחר בדיקת הצעה למכרז 57/2017, כי לא עלה בידי הצעת הספק לזכות, תושב הצעת הספק לתיחור זה, כשהיא סגורה. בעצם הגשת הצעתו לתיחור מצהיר המציע כי הוא מסכים לתנאי זה.

## מובהר בזאת, כי אין להגיש הצעה לתיחור בלבד. מציע שיגיש הצעה עבור התיחור בלבד, הצעתו לא תיבדק.

## יש לשים לב לאופן הגשת ההצעות בתיחור כפי שמופיע בהוראות סעיפים 16.4-16.7 לתיחור.

אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב, פונה אל הזוכים במכרז פומבי 57/2017 מתן שירותי פיתוח בקוד פתוח ו-WEB בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור:

אפיון, UX, עיצוב ופיתוח תהליכים דיגיטליים ופורטל לקוד סיעודי.

- רקע

מטופל הזקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש זכאי לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לנהלי משרד הבריאות.

הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית, כפי שנקבע לפי נוהלי משרד הבריאות, בהתאם לגובה ההכנסות של המועמד לאשפוז ובני משפחתו.

תהליך קבלת הקוד לאשפוז הסיעודי הינו אחד מתהליכי השירות המשמעותיים שמשרד הבריאות מספק ללקוחותיו באופן ישיר. חווית השירות של המטופל ובני משפחתו בתהליך זה משקפת את האופן בו המטופל ומשפחתו תופסים את מכלול ההתנסויות בתהליך קבלת הקוד לאשפוז הסיעודי, ובהמשך ישיר, את אופן תפיסתם את משרד הבריאות כנותן שירות ציבורי.

שירות זה של קבלת קוד אשפוז סיעודי ניתן לפונים הנמצאים במצוקה כאשר בן המשפחה נמצא במצב של נזקקות ותלות.  ישנה חובה מוסרית וחברתית להעניק טיפול ראוי והולם לאוכלוסייה זו.  אולם, כיום פונים אלה אינם מקבלים את הטיפול באופן יעיל ומהיר, אלא ניצבים בפני תהליכים מורכבים, קשים ובירוקרטיים המטרטרים את המטופל ובני משפחתו.

על מנת לאפשר טיפול מתאים למטופל ולבני משפחתו, הוגדרו תהליכי עבודה רבים ושונים בתחומי השירות והמידע, המתבטאים גם בתהליכים דיגיטליים.

בנוסף, הוחלט ליצור תהליך דיגיטלי מלא ככל הניתן לבקשה לקבלת הקוד הסיעודי, אשר יביא לייעול התהליך ויצמצם את הצורך להגיע פיזית ללשכה.

- בעיות במצב הקיים

- העדר מידע מספק למטופל ולבני משפחתו, הגורם לאי הבנה של תהליכים, אי השלמת תהליכים, תחושת בלבול ופניה למתווכים בתשלום.

- בכל שלב בתהליך יש להגיע פיזית ללשכה, דבר הגורם לבזבוז זמן יקר לבני המשפחה ולתחושת תסכול.

- אין אפשרות לקביעת תורים בצורה מסודרת אל מול הלשכה המתאימה.

- אין אפשרות לעקוב אחרי סטאטוס הטיפול לאורך שלבי התהליך השונים.

- בירוקרטיה / ריבוי תהליכים וחוסר סנכרון עם גורמים ממשלתיים או גורמי ממסד חיצוניים המביא טרטור רב בין גורמים שונים להבאת המידע הנדרש בתהליך.

- הצורך

כחלק מהתהליך נדרשים המטופל ובני משפחתו לעבור שלבים רבים עד לאשפוז במוסד סיעודי, להלן השלבים העיקריים:

- שליחת בקשה לקבלת קוד לאשפוז סיעודי והגשת בקשה הכוללת את כל הטפסים הנדרשים.

- קביעת סיווג עבור המועמד לאשפוז / החלטה האם המטופל הינו סיעודי / תשוש נפש.

- הגשת בקשה לחישוב גובה ההשתתפות של המועמד ובני משפחתו במימון האשפוז.

- התחייבות המשפחה לתשלום וקבלת קוד.

- חתימה על הוראות קבע לתשלום עבור האשפוז.

במטרה לייעל ולשפר את תהליך קבלת הקוד הסיעודי, נרצה לבנות יישום דיגיטלי אשר יאפשר למטופל ולבני משפחתו לבצע את התהליך במלואו בצורה דיגיטלית, ללא צורך להגיע פיזית ללשכת הבריאות.

בנוסף נרצה לבנות פורטל אישי בו יוכלו המטופל ומשפחתו לקבל מידע אישי רלוונטי כגון, סטטוס פנייה, התחיבויות תשלום קיימות ועוד.

- תכולת העבודה

  - העבודה הנדרשת ליישום תהליך דיגטלי ופורטל קוד סיעודי, תתבצע על פי השלבים כמפורט להלן ובהתאם לדרישות המפורטת בנספח א':

    - ניתוח מצב ראשוני

    - UX - UI, עיצוב

    - אפיון מפורט

    - אפיון טכני

    - ארכיטקטורת פתרון - טכני

    - פיתוח

    - בדיקות מסירה של הספק

    - בדיקות קבלה של המשרד

    - עלייה לאויר

  - יש לשים לב כי הדרישות המפורטות בנספח א' אינן סופיות. הדרישות יוגדרו במלואן כחלק משלב האפיון המפורט שיבוצע ע"י הספק הנבחר. הדרישות בנספח א' באות על מנת לאפשר למציע להתרשם מתכולת עבודה ואינן מחייבות כתכולת עבודה סופית.

  - בסיום כל שלב יוצגו התוצרים לאישור מנהל הפרויקט מטעם משרד הבריאות; יובהר כי, למעט במקרים בהן צוין מפורשות אחרת במסגרת תיחור זה, רק אישור בכתב מאת מנהל הפרויקט מהווה אסמכתא לסיום שלב ומעבר לשלב הבא.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לממש הרחבות ו/או תוספות עתידיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאילוצי תקציב, לרבות אך לא רק, באמצעות הדרכות לצוות המשרד, שינויים ושיפורים נוספים במערכת, או כל תוספת אחרת ככל שאלה ידרשו מעת לעת.

דגשים נוספים לתכולת העבודה:

  - ישנה אפשרות שהמשרד יבנה את קונספט ה UX לתהליכים ולפורטל בעצמו או על ידי ספק אחר, במקרה זה על הספק הנבחר לעבוד בהתאמה מלאה לקונספט שנבנה.

  - על מנת לאפשר למגוון רחב ככל הניתן של מטופלים ובני משפחה לעשות שימוש ביישום, יש לבנות את התהליכים הדיגיטליים והפורטל בשפות שונות (עברית, ערבית, אנגלית, רוסית). מכיוון שרכזות האשפוז עובדות בשפה העברית בלבד, את היישום בשפות יש לבנות כך שהמסכים עצמם יהיו בשפות השונות אך הזנת המידע תתאפשר על ידי הקלדה בעברית או ע"י בחירה מובנית מתוך רשימה.

  - יש לפתח ממשקים התואמים לתשתית ניהול הממשקים של המשרד המבוססת טיבקו הממשקים יהיו מול:

    - מערכת מתנ"ה.

    - מערכת אג"מ.

    - מערכת זימון תורים

  - דרישות טכנולוגיות

    - יש לעמוד בתקני נגישות בהתאם לחוק הנגישות.

    - יש לעמוד בדרישות אבטחת מידע בהתאם לנספח ג'

    - על הממשק להיות ריספונסיבי ומותאם להצגה על מסכים בגדלים שונים וברזולוציות שונות, עבור מסכי מחשב ועבור מכשירים ניידים.

    - יש לתמוך בדפדפנים IE9 ומעלה, כרום, FF.

    - הפיתוח של כל רכיב יעשה מותאם למובייל  עם UI, UX מתאים.

    - יש לעמוד בהנחיות משרד הבריאות לבניית ארכיטקטורת הפתרון.

    - יש לעמוד בהנחיות הפיתוח של תהילה/משרד הבריאות ככל שידרש.

  - הספק שיבחר, יהיה אחראי על התקנת הפתרון בסביבות האינטגרציה, הבדיקות והייצור במשרד הבריאות ובממשל זמין לפי הצורך.

  - הספק שיבחר יבצע מבדקי מסירה ויתמוך במבדקי הקבלה שיבוצעו על ידי משרד הבריאות.

  - הספק שיבחר יסייע בהקמת סביבת הבדיקות במב"ר ככל שידרש.

  - הספק שיבחר יעביר למשרד מסמכיSTD,STP  לתכנון הבדיקות.

  - הספק שיבחר יעביר את קוד המקור והידע לצורך תחזוקה, אל צוות הפיתוח הרלוונטי במשרד הבריאות.

  - עלות היישום תכלול גם שנת אחריות אשר תחל במועד העלייה לאוויר ותכלול תחזוקה מלאה.

  - הספק שיבחר ימסור למשרד הבריאות תיעוד מלא של המערכת שפותחה מייד עם מסירתה לבדיקות קבלה.

  - פיתוח נוסף בהתאם לצרכי המשרד, יתבצע לפי שיקול דעתו של המשרד ולפי מחירי השעות בתיחור.

- תוקף ההצעות

  - תוקף ההצעות יהיה למשך 180 יום ממועד קבלת הודעת זכיה במכרז המסגרת.

  - למשרד שמורה הזכות, מטעמים תקציביים ואחרים, שלא לבצע את התיחור בשלמותו או בחלקו; כן ייתכן וחלק מתכולת הפרויקט יחל באופן מיידי וחלק נוסף יחל בהמשך, או לא ייצא לפועל כלל, הכל בהתאם לצרכי המזמין.

  - למשרד שמורה הזכות לבטל את התיחור, לצאת לתיחור חדש, לפצל את הזכייה בתיחור, לקיים מו"מ, או לדחות את יישום הפרויקט מכל סיבה שהיא; יובהר כי בחירת זוכה בתיחור זה אין בה כדי למנוע מן המשרד הזכות לבצע תיחור חדש לפרויקט זה בהמשך.

- הרכב ההצעה

  - על הספק להעביר את הצעתו לאופן יישום הפרויקט, לרבות פירוט לגבי ארכיטקטורת הפתרון הכוללת, הצגת רכיבי התשתית של הפתרון, הטכנולוגיה בה ישתמש, בסיס הנתונים של היישום, ממשקים ואופן העברת המידע. בנוסך על הספק לפרט את מתודולוגיות העבודה ואופן ההתמודדות עם נושא UX ושימושיות בבניית הפתרון.

  - על הספק יהא להציג תוכנית עבודה לביצוע הפרויקט, בהתאם לשלבים שפורטו בסעיף 4.1 לעיל. על תוכנית זו להתייחס, לכל הפחות, לרכיבים הבאים:

    - שלבי עבודה בפרויקט, כולל משימות שיבוצעו בכל שלב ותכולה שתבוצע.

    - לוח זמנים, בשבועות, לכל שלב, לרבות תוך הצגת תאריכים מוצעים לנקודות בקרה ואבני דרך כמפורט בסעיף 11.5 להלן.

    - סיכונים עיקריים אשר זוהו על ידי הספק ואת הדרכים לניהולם.

  - על הספק להציג 3 דוגמאות לפרויקטים בתחום מתן שירות אישי מזוהה דיגיטלי שפותח על ידו בתשתית המוצעת ב- 3 השנים האחרונות, על הספק להציג בתיאור הפתרון את הצורך בגינו נדרש הפתרון, אריטקטורת הפתרון, הממשקים, UX  הפתרון ומתודולגית העבודה. במידה ויוצגו בטבלה יותר משלושה פרויקטים, משרד הבריאות ידרג את שלושת הפרויקטים הראשונים בטבלה בלבד. הפרטים יוצגו בטבלה בעלת המבנה הבא, כמו כן יש לצרף צילומי מסכים.

|  | שם הארגון בו בוצע הפרוייקט | שם ותאור הפרויקט, הממשקים למערכות התפעוליות | תאריך תחילת הפרויקט | תאריך סיום הפרויקט | היקף הפרויקט במונחי ימי אדם | גורם בכיר בארגון אתו ניתן ליצור קשר, תפקידו ומס' טלפון | הטכנולוגיות בהן נעשה שימוש במסגרת הפרויקט | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - על הספק להציג את המועמדים לביצוע העבודה במסגרת התיחור. הצעתו של הספק תכלול את המסמכים הבאים :

    - קורות חיים של מנהל הפרויקט ותעודות המעידות על הכשרות רלוונטיות, ומספרי טלפון של שלושה ממליצים לפחות.

    - קורות חיים של מנהל הפיתוח ותעודות המעידות על הכשרות רלוונטיות, ומספרי טלפון של שלושה ממליצים לפחות.

    - קורות חיים של לפחות עוד שניים מחברי הצוות בפרויקט, ומספרי טלפון של שלושה ממליצים לפחות.

## בנוסף על הספק לספק מידע אודות מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח בטבלה בעלת המבנה הבא:

|  | מספר שנים בהם שימש העובד בתפקיד המוצע | שם הפרוייקט | שם הארגון בו בוצע הפרוייקט | תאור הפרויקט, והחלק שבוצע על ידי העובד | תאריך תחילת הפרויקט | תאריך סיום הפרויקט | היקף הפרויקט במונחי ימי אדם | גורם בכיר בארגון אתו ניתן ליצור קשר, תפקידו ומס' טלפון | הטכנולוגיות בהן נעשה שימוש במסגרת הפרויקט | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרוייקט |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מנהל פיתוח |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות, אך אינו מחויב, לראיין ולבחון, אם בכתב ואם בעל-פה, רמת מקצועיותו של כל אחד ואחד מחברי הצוות המוצעים על ידי הספק לשם ביצוע פרויקט זה.

  - יובהר ויודגש כי הספק מתחייב לבצע הפרויקט באמצעות חברי הצוות המפורטים לעיל, כאשר כל החלפת חבר צוות תהיה כפופה לאישור המשרד מראש ובכתב. ככל וחבר צוות שהוצע על ידי הספק ושעל פיו ניתן ניקוד האיכות לא יהיה זמין, יוכל המשרד לבטל זכייתו של הספק בתיחור, או לאשר החלפתו בחבר צוות מתאים אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל את אחד או יותר מאנשי הצוות המוצעים.

- בדיקת איכות

  - ציון האיכות יתבסס על:

| רכיב | אחוז | הערות | אופן חישוב הציון |
| --- | --- | --- | --- |
| איכות הפתרון המוצע | 31% |  | רמת ההבנה של הצורך המשתקפת במהות הפתרון (לרבות הבנת הצורך העסקי, הבנת רמת המורכבות, הבנת התהליכים השונים, הבנת קהל היעד, הבנת הצרכים מהמערכות התפעוליות) – עד 12 נקודות מתודולגית העבודה (לרבות איכות מתדולוגית העבודה המוצעת והתאמתה לצורך)– עד 6 נקודות שימושיות – התמודדות המציע עם נושא השימושיות וה UX. (לרבות התאמה לקהלי היעד, מבחני שימושיות, מתדולוגית UX) – עד 6 נקודות ארכיטקטורה - איכות ארכיטקטורת הפתרון הטכנולוגי (לרבות הטכנולוגיה המוצעת, ניהול גרסאות, ניהול ממשקים, סקאלביליות הפתרון) – עד 7 נקודות |
| איכות תוכנית העבודה | 20% |  | רמת הספציפיות של תכנית העבודה למימוש הנדרש- עד 8 נקודות. רמת המודולריות של השלבים והנחות היסוד המעידות על הבנת הבקשה לרבות ראליות של הלו"ז המוצע – עד 8 נקודות ניהול סיכונים – רמת הבנת הסיכונים בפרויקט ודרכי ההתמודדות עימם – עד 4 נקודות |
| ניסיון המציע - איכות ומקצועיות של עבודת המציע בפרויקטים בתחום מתן שירות אישי דיגיטלי בפלטפורמה המוצעת | 29% |  | 21 נקודות לפרויקטים, כל פרויקט יוכל לקבל עד 7 נקודות לפי הניקוד הבא: רמת המורכבות של הפרויקט - עד 2 נקודות ההבנה של הצורך המשתקפת בפתרון לרבות שימושיות ו UX – עד 3 נקודות ארכיטקטורה, ממשקים וטכנולוגיה – עד 2 נקודות 8 נקודות לממליצים (המשרד יפנה לשני ממליצים, כל המלצה תוכל לקבל עד 4 נקודות). |
| ניסיון מנהל הפרוייקט | 10% | שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, פרויקטים דומים (מהות הפתרון הנדרש ורמת מורכבות הפתרון), ממליצים | 3 נקודות לשנות ניסיון, נקודה לכל שנת ניסיון ועד למקסימום של 3 נקודות. 3 נקודות לפרויקטים דומים, נקודה לכל פרויקט דומה ועד למקסימום של 3 נקודות 4 נקודות לממליצים (המשרד יפנה לשני ממליצים, כל המלצה תוכל לקבל עד 2 נקודות). |
| ניסיון מנהל הפיתוח | 10% | שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, פרויקטים דומים (מהות הפתרון הנדרש ורמת מורכבות הפתרון), ממליצים | 3 נקודות לשנות ניסיון, נקודה לכל שנת ניסיון ועד למקסימום של 3 נקודות. 3 נקודות לפרויקטים דומים, נקודה לכל פרויקט דומה ועד למקסימום של 3 נקודות 4 נקודות לממליצים (המשרד יפנה לשני ממליצים, כל המלצה תוכל לקבל עד 2 נקודות). |

- הצעות מחיר

  - תמחור המערכת יכלול את כל רכיבי המערכת המפורטים והעבודה הנדרשת ליישום.

  - בנוסף, יש לפרט בנפרד עלויות עבור הרכיבים הבאים:

    - מחשבון סימולציה לגובה השתתפות

    - UX (UI ועיצוב ללא פיתוח)

  - ציון המחיר ליישום הטכנולוגי יחושב באופן הבא:

    - ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי (100).

    - ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, בנוסחה הבאה:

    - הצעה נוכחית לחלק להצעה זוכה כפול 100

  - המשרד הגדיר אומדן עלויות למערכת זו, ויפעל על פיו.

  - כל עבודה נוספת מעבר לפירוט הרכב ההצעה כמפורט בסעיף 1 תתבצע לפי שעות. יש לפרט בטבלת התפקידים את אחוז ההנחה מהתעריף המקסימלי לכל תפקיד.

  - בעלי תפקידים:

## במסגרת הצעת המחיר יש לפרט אחוז הנחה על התעריפים המירביים אשר נקבעו במכרז:

| בעל תפקיד | תעריף מרבי | אחוז הנחה | משקל בציון העלות |
| --- | --- | --- | --- |
| יועץ בכיר / מומחה | 280 |  | 15% |
| מנהל פרויקט | 250 |  | 15% |
| מנתח מערכת | 220 |  | 15% |
| מפתח בכיר | 210 |  | 15% |
| מפתח | 180 |  | 10% |
| מיישם | 180 |  | 10% |
| מטמיע/ מדריך | 110 |  | 10% |
| בודק | 90 |  | 10% |
| איש סיסטם בכיר | 250 |  | 10% |

  - ציון העלות יחושב באופן הבא:

    - לכל תפקיד ניתן לתת אחוז הנחה שונה.

    - המשרד יחשב את התעריף השעתי לאחר הנחה לכל תפקיד.

    - המשרד ישקלל ויסכום את התעריפים לאחר הנחה.

    - הסכום הנמוך ביותר יקבל את ציון העלות הגבוה (100).

    - ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, בנוסחה הבאה: הצעה נוכחית לחלק להצעה זוכה כפול 100.

  - כל המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

  - ציון העלות הסופי יחושב באופן הבא:

| רכיב | משקל |
| --- | --- |
| עלות הקמת היישום טכנולוגי | 80% |
| תעריפי שעות | 20% |

- בחירת ההצעה הזוכה:

  - לצורך קבלת הצעה מיטבית, רשאי המזמין לעשות שימוש בזכויות המוקנות לו מכח סעיף 5 דלעיל.

  - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות לתיחור, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף להצעתו.

  - בעצם הגשת הצעתו לתיחור, מצהיר הספק כי ידוע לו שתיחור זה הינו תיחור אשר הזכייה בו הינה בגדר זכייה "על תנאי" והמימוש מותנה באישור תקציבי עתידי, והוא מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה וכן ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב לממש באופן מלא או לממש כלל את ההתקשרות או לממש באופן מדורג או לפצל את הזכייה בין כמה מציעים.

  - לאחר שלב הגשת ההצעות, יבצע המשרד הליך בחירה דו-שלבי כדלקמן: שלב בדיקת איכות (להלן: "שלב א'") ולאחריו שלב שקלול איכות-עלות (להלן: "שלב ב'") כאשר, תנאי מעבר לשלב ב' הינו קבלת ציון איכות גבוה מ-70%.

  - בשלב ב' יבוצע שקלול איכות-עלות, של כל ההצעות אשר עברו את שלב א' בהצלחה, ביחס של 70% איכות  30% עלות ובסופו תיבחר ההצעה הזוכה.

  - במידה ואף אחת מן ההצעות אינה עומדת בסף איכות של 70%, יהיה רשאי המשרד להחליט על קבלת הצעות העומדות בסף של 60% מציון האיכות הכולל, אך לא מתחת לכך.

  - יובהר כי המשרד רשאי לבחור הצעה אחת, לבחור מספר הצעות או שלא לבחור אף הצעה כלל.

  - המשרד רשאי להגדיר אומדן עלויות לפרויקט זה, אשר יכלול רף עליון; במקרה שעלות כל ההצעות או חלקן תחרוג מן האומדן, רשאי המשרד לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

    - לבטל התיחור;

    - לבחור בהצעה שלא זכתה במקום הראשון ובלבד שזו תסכים להעמיד הצעתה בגבולות האומדן;

    - לקיים מו"מ עם המציעים.

  - המשרד שומר לעצמו את האפשרות לבחור כשיר שני, ולהכריז על הכשיר השני כזוכה בתיחור בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

    - לא חתם הזוכה הראשון על חוזה ההתקשרות כנדרש;

    - לא המציא הזוכה הראשון מסמכים שנדרשו בחוזה ההתקשרות;

    - חזר בו הזוכה הראשון מהצעתו;

    - הזוכה הראשון לא קיים תנאי מוקדם להתקשרות;

    - הזוכה הראשון לא עמד באחת או יותר מההתחייבויות שלו לפי ההסכם ו/או הפר את ההסכם וועדת המכרזים מטעם המשרד החליטה לבטל את ההתקשרות מולו.

    - הזוכה הראשון ביצע משימות ו/או הציג תוצרים שאינם לשביעות רצון המשרד

  - היה והזוכה השני ויתר על זכותו, או שלא עמד באחד מן התנאים לעיל, רשאית ועדת המכרזים לפנות לזוכה הבא אחריו בתור, וכך הלאה.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את היקף ומשך ההתקשרות למשימות נוספות שיידרשו בקשר עם השירותים המפורטים במסמך זה.

  - היקף ההתקשרות עם הספק או הספקים הזוכים בתיחור, ייקבע על ידי המזמין על פי צרכיו. ייתכן היקף התקשרות שונה עם ספקים שונים.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הסבר ולספק לא תהיה כל טענה בשל כך.

- תנאי תשלום והתחייבויות הספק:

  - על הספק להגדיר איש קשר אשר יהיה אחראי להתנהלות מול המשרד במסגרת תיחור זה.

  - על הספק להתחייב להקצות לפרויקט את המועמדים המוגשים בתיחור.

  - החלפת עובדים תיעשה בכפוף לקבלת אישור בכתב של המשרד ובהתראה מראש של 45 יום.

  - התשלום יבוצע על פי אבני דרך:

- אבן דרך 1 -  10% מסה"כ התמורה – עם אישור תכנית עבודה מלאה ומפורטת.

- אבן דרך 2 – 15% מסה"כ התמורה  - אישור אפיון מפורט על ידי הלקוח.

- אבן דרך 3 -  30% מסה"כ התמורה – הגשת פתרון לבדיקות קבלה כולל הקמת כלל הסביבות ולאחר בדיקת שפיות ראשונית.

- אבן דרך 4 -  20% מסה"כ התמורה – באישור בדיקות הקבלה.

- אבן דרך 5 –  15% מסה"כ התמורה –בתום תקופת הפעלה של שלושה חודשים.

- אבן דרך 6 -  10% מסה"כ התמורה – בתום תקופת האחריות.

  - המשרד רשאי להוציא הזמנות נפרדות לכל אבן דרך בביצוע העבודה במסגרת התיחור.

  - תנאי התשלום יהיו על פי המקובל במשרדי הממשלה, בהתאם להוראות תכ"מ הרלוונטיות.

  - לעניין ביצוע שו"שים – יעביר הספק למשרד הצעת שעות לביצוע המשימה. תשלום בעבור ביצוע שו"שים ו/או כל מטלה שאינה במסגרת עבודת התחזוקה השוטפת יועבר רק בכפוף לאישור המשרד להצעת השעות שהגיש הספק.

  - בתום כל חודש יגיש הספק חשבונית מס תמורת מספר השעות שבוצעו בחודש שחלף, וכן פירוט דיווח שעתי לעבודה שבוצעה במהלך החודש. ככל ומדובר בעבודת תחזוקה שוטפת– יפרט הספק

# בפירוט הדיווח השעתי את  פרוט שעות בפועל תוך ציון מפורט של המשימות שבוצעו. הדיווחים יועברו לנציג המשרד האחראי על עבודתו של נותן השירותים ויאושר בחתימת מנהל הפרוייקט מטעם המזמין.

- ניהול הפרויקט

  - על הספק להגדיר מנהל פרויקט אשר יהיה אחראי לכלל הפעילות המתנהלת מול משרד הבריאות במסגרת תיחור זה.

  - הספק מתחייב להוציא לפועל את הפרויקט באמצעות מנהל הפרויקט שהוצע, כל עוד הפרויקט יצא לפועל תוך פחות מ-90 יום ממועד הגשת ההצעות בתיחור.

  - אם מנהל הפרויקט שהוצע ושעל פיו ניתן ניקוד האיכות לא יהיה זמין, יוכל המשרד לבטל את זכייתו של הספק בתיחור, או לאשר החלפתו במנהל פרויקט מתאים אחר, על פי שיקול דעתו.

  - על הספק הזוכה לספק דוחות תקופתיים (לרבות אך לא רק, דוח סטאטוס, דוח ניהול סיכונים, לו"ז) בפורמט ובמועדים כפי שיקבע ע"י משרד הבריאות.

  - בקרת ניהול הפרויקט

    - כדי להבטיח התנהלות מקצועית של הפרויקט ועמידה בהצלחה במטרות, הגדיר משרד הבריאות מסלול בקרה.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק ידווח לפחות אחת לשבועיים למנהל הפרויקט מטעם משרד הבריאות אחר התקדמות הפרויקט מול תכנית העבודה. כמו כן, לשם ביצוע בקרה על כל תוצר ומסמך, תוגדרנה מראש נקודות בקרה בפרויקט בהן יידרש אישור מנהל הפרויקט מטעם המשרד כתנאי להמשך התקדמות בפרויקט.

    - להלן יפורטו נקודות הבקרה לצורך תיחור זה:

    - נ.ב.1: אישור תכנית העבודה

    - נ.ב.2:  אישור אפיון מפורט

    - נ.ב.3: אישור בדיקות קבלה

    - נ.ב.4: אישור להתקנת היישום בייצור

    - נ.ב.5: השקת מערכת

  - המשרד שומר לעצמו הזכות לוותר ו/או להוסיף נקודת בקרה אחת או יותר, על פי שיקול דעתו, בהתאם למאפייני הפרויקט ו/או הספק; הודעה על הסרת נקודת בקרה תועבר לידי הספק בכתב כתחליף לקבלת אישור מעבר של נקודת הבקרה.

  - המשרד יהא רשאי להעביר תוצרי העבודה של הספק לקבלת חוות דעת מקצועית חיצונית מטעם אחד הספקים האחרים במכרז ו/או של חברת ייעוץ, זאת בנוסף או חלף אחת או יותר מנקודות הבקרה המפורטות לעיל.

- תנאיים כלליים לתיחור

  - הוראות תיחור זה באות להוסיף על הוראות ותנאי מכרז 57/2017. אין בהוראות תיחור זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ו/או הוראות ההסכם ומכל סעד לו זכאי המזמין על פי המכרז ולא ייחשב האמור בתיחור זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - תיחור זה הינו תיחור על תנאי, ומיועד עבור הזוכים במכרז פומבי 57/2017 ומותנה בצירופם לרשימת ספקי המסגרת עבור מתן שירותי פיתוח בקוד פתוח למשרד הבריאות. ההצעות לתיחור ייפתחו ויבדקו בכפוף לזכיית הספק במכרז מסגרת 57/2017. במצב בו יתברר, לאחר בדיקת הצעה למכרז 57/2017, כי לא עלה בידי הצעת הספק לזכות, תושב הצעת הספק לתיחור זה, כשהיא סגורה. בעצם הגשת הצעתו לתיחור מצהיר המציע כי הוא מסכים לתנאי זה.

  - מובהר בזאת, כי אין להגיש הצעה לתיחור זה בלבד. מציע שיגיש הצעה עבור התיחור בלבד, הצעתו לא תיבדק.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי זכויות היוצרים על כל פעילות שתתבצע במסגרת התיחור, על כל רכיביה, הינם של משרד הבריאות ושלו בלבד

  - כל רכיבי הפיתוח של התבניות והרכיבים כולל קוד המקור, תמונות וכל תשתית הפיתוח  הינם רכוש משרד הבריאות, ויועברו למשרד הבריאות בתום הפיתוח.

  - למשרד הבריאות קיימת הזכות המלאה לעשות שימוש נוסף ברכיבי הפיתוח והסקריפטים ככל שיידרש ובהתאם לשיקול דעתה בלבד.

  - במשרד הבריאות קיימות תבניות שונות למסמכים (כגון אך לא רק: דרישות, אפיון על, אפיון עסקי, אפיון טכני, תכנון בדיקות), באחריות הספק הזוכה להשתמש בתבניות המשרד עבור כל המסמכים הקשורים לפרויקט.

  - המזמין רשאי להסתמך על ניסיונו עם הספק, לצורך דירוג הצעתו בתיחורים נוספים במכרז מ 57/2017 וכן במכרזים ותיחורים אחרים, לרבות אך לא רק - התנהלות הספק בתהליך התיחור הנוכחי, נכונות הספק לעבודה עם ספקים נוספים, שיתוף פעולה מצד הספק עם הנחיות המזמין, התנהלות הספק במקרה של הפסד בתיחור וכו'.

  - תיחור זה מתבצע עבור האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות, אולם הצעה זו תעמוד בתוקפה גם עבור יחידות אחרות במשרד הבריאות אשר יבקשו לקבל שירותים דומים (בתי חולים, ארגונים אחרים), והספק הזוכה מתחייב להעמיד את השירותים לטובת יחידות נוספות בהתאם לאותם תנאים ותעריפים שיוגשו בהצעה.

  - הספק מתחייב לעמוד בנהלים ובהנחיות של משרד הבריאות לרבות אלו המפורטים בנספחי תיחור זה; כל שינוי שיחול בנהלים אלו, במהלך תקופת הפרויקט, יחייב את הספק לצורך ביצוע הפרויקט נשוא תיחור זה.

  - המזמין יהיה רשאי להגדיר בסיכום מראש עם הזוכה קבלת שירותים בחבילות עבודה (FIX) על פי תוצרים מוגדרים.

  - התעריף השעתי המשולם לספק בגין עבודה בשעות, כולל את כל ההוצאות הנלוות כגון: חניה, הוצאות נסיעה, עזרים לעבודה, הוצאות אש"ל וכיוב' בגין עבודתו של הספק במסגרת התיחור.

  - כל עובד או מי מטעמו של הספק לרבות עובדי קבלני משנה, יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות, על פי הנוסח בנספח ב'  לתיחור. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות. את ההצהרות החתומות יש להעביר תוך 7 ימים מרגע ההודעה על הזכייה ובאופן שוטף כל אימת שישנה החלפת עובד בכפוף להוראות המכרז והתיחור.

- שירות ואחריות

  - הספק מתחייב להעמיד את בעלי התפקידים המוצעים על ידו, בהתאם לדרישות המזמין, לכל המאוחר בתוך 14 יום ממועד קבלת הזמנת עבודה מאת המזמין.

  - אם מכל סיבה שהיא יאלץ הספק להחליף בעל תפקיד אחד או יותר שהקצה למתן השירות, הספק מתחייב לדאוג לנותן שירות מחליף העומד בתנאי התיחור בתוך 14 יום, ולאשרו מול מנהל הפעילות במשרד הבריאות. תקופת הלימוד והחפיפה של העובד המחליף תהיה על חשבונו של הספק. בכל מקרה, הספק יהא אחראי למניעת מצב של היעדר שירות למזמין עקב ההחלפה.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות להפעיל בעלי תפקידים נוספים והספק מתחייב כי הוא ועובדיו ישתפו עמם פעולה ככל שיידרש. שיתוף פעולה כאמור יתבצע גם מול יתר עובדי המזמין, וכן מול יתר בעלי המקצוע שהמזמין יעמיד לרשות הפרויקט.

- סעיף זכות ברירה - הרחבת ו/או הארכת התקשרות

# המזמין שומר לעצמו זכות להרחיב במידת הצורך את השימוש בתיחור הנ"ל בהיקף כפול מהעבודה המוערכת במסגרת התיחור וזאת לצורך אפיון, ניתוח ולצורך הגדרת תהליכי עבודה נוספים.

- זכות עיון בהצעה הזוכה בתיחור

  - על המציע לציין מראש במסגרת הצעתו, באופן ברור, בצורה מפורשת, מנומקת ונהירה, מהם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר עיון בהם על ידי מציעים אשר הצעתם לא זכתה בתיחור, מכח תקנה 21(ב) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, עלול, לטעמו, להביא לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי.

  - יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי וההחלטה הסופית בכל הנוגע לנושא חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים ושלה בלבד.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע כי אותם הפריטים אשר הוגדרו כסעיפים חסויים במסגרת הצעתו לתיחור, לא יחשפו בפניו במידה והוא זה אשר בסופו של יום יבקש זכות עיון בהצעה הזוכה; כך או כך, ההצעה הכספית וסעיפים הנוגעים לעמידה בדרישות הסף אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.

  - יודגש כי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע לתיחור בשל סוד מסחרי או מקצועי, במידה ותבוצע באופן גורף ו/או באם היא אינה מנומקת כדבעי.

  - יובהר כי לא תתבצע פניה נוספת מאת המשרד ו/או ועדת המכרזים אל המציע אשר הצעתו זכתה בתיחור לשם ציון הסעיפים החסויים בהצעתו.

  - ועדת המכרזים תראה במציע אשר לא יצרף רשימת הפרטים, במועד הגשת הצעתו, כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי והמציע יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים.

- הגשת הצעות

  - הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים המפורטים במסמכי תיחור זה ובתנאים המקדימים המפורטים במכרז 57/2017  (להלן "המכרז"), הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאי המכרז והתיחור וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, מאשר את נכונות כל הנתונים, הפרטים והעובדות המסופקים על ידו, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז ו/או התיחור על כל פרטיו וחלקיו.

  - הגשת הצעות באמצעות קבלני משנה במסגרת תיחור זה הינה מותרת, בכפוף לכך שכל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד

# ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד ו/או כל חבות אחרת של המשרד כלפי צדדי ג'. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיסופק למשרד במסגרת תיחור זה, בין אם סופק על ידי

# מציע ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במכרז נשוא תיחור זה על נספחיו.

  - הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו. במידה ויחסר אישור הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע רשאית ועדת המכרזים לפסול / לא לקבל חלק זה בהצעה. נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות / עלות.

  - ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, תוגש במעטפה נפרדת ( להלן: "מעטפה הראשית") בתוך המעטפה עם הצעת המציע למכרז 57/2017.

  - יש לציין על המעטפה הראשית : "מענה לתיחור 53-2017 פורטל קוד סיעוד"

  - המעטפה הראשית תכיל שתי מעטפות משנה לכדלהן:

    - מעטפה עם מענה האיכות של הספק – על המעטפה יש לציין "מענה איכות"

    - מעטפה עם המענה הכספי של הספק – על המעטפה יש לציין "הצעת מחיר"

  - אי עמידה בהנחיה זו, עלולה להוביל לפסילת ההצעה.

  - המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה לתיחור הנו: 06/08/2017 בשעה 12:00.

# את השאלות יש לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני  it.tenders@moh.gov.il.

  - יש להגיש את ההצעות עד לתאריך 13/09/2017 בשעה 13:00.

  - על הספק הזוכה להעביר לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד ההודעה על הזכייה את כל מסמכי  התיחור לרבות הנספחים, במקור, כשהם חתומים בחתימת מורשי החתימה מטעמו וחותמת החברה בכל עמוד ועמוד.

- נספחים מצורפים:

  - נספח א' – הגדרת דרישות תהליך דיגיטלי ופורטל קוד סיעודי

  - נספח ב' - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים

  - נספח ג' – אבטחת מידע

  - נספח ד' - טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

בברכה,

שירה לב-עמי

מנהלת האגף למחשוב

משרד הבריאות

- נספח א' – הגדרת דרישות תהליך דיגיטלי ופורטל קוד סיעודי

הגדרות

| מושג | הסבר | הערות |
| --- | --- | --- |
| מטופל | חולה הנמצא במצב של נזקקות והינו מועמד לאשפוז גריאטרי סיעודי |  |
| בן זוג המטופל | בן הזוג (נשוי, ידוע בציבור) של המטופל |  |
| תלויים | בן/בת קטין או בשירות צבאי סדיר/שירות לאומי או חסר ישע של המטופל שמתגורר איתו דרך קבע או שהמטופל מחויב במזונותיו על פי דין |  |
| ילדי המטופל – משלמים | ילד המטופל אשר חייב בהשתתפות עבור אשפוז המטופל (גובה ההשתתפות יכול להיות 0) |  |
| מערכת אג"מ | מערכת אגף גריאטרי ממוחשב מבוססתSAP המנהלת את תהליכי העבודה התפעולים ביחס למטופל ובני משפחתו |  |
| בקשה לועדת סיווג | השלב הראשון בתהליך קבלת הקוד הסיעודי הוא הגשת בקשה ראשונית לועדת סיווג, לאחריה יתחיל תהליך איסוף מידע וביקורי אחות ועו"ס לקראת ועדת סיווג |  |
| ועדת סיווג | ועדה הקובעת את סיווגו של מועמד האשפוז על בסיס הערכה רפואית, סיעודית וסוציאלית שלו |  |
| ועדת ערר | ועדה הדנה בערעור על סיווג המועמד או בערעור על גובה ההשתתפות שנקבע |  |
| קוד סיעודי | קוד הקובע את זכאות המועמד לאשפוז גריאטרי סיעודי תחת התנאים הקבועים בחוק |  |
| פורטל אישי | אזור אישי המשמש את המטופלים ובני משפחותיהם לביצוע התהליכים הדיגיטליים ולקבלת מידע אישי. |  |
| מתנ"ה | מערכת תפעולית לניהול הרשאות עבור לקוחות חיצוניים של משרד הבריאות |  |
| תהליך הצטרפות / רישום | תהליך המאפשר וידוא זהותו של המשתמש וצירוף זהותו לרשימת הזהויות המנוהלות לצורך הזדהות בעתיד. התהליך מורכב מהזנת פרטים שונים של המטופל וביצוע פעולות על ידו, ומבוצע לפי מדיניות ההזדהות במערכת הבריאות | הצטרפות דיגיטלית – תהליך המאפשר הצטרפות מקוונת ללא צורך בנוכחות פיסית של המטופל |
| תהליך הזדהות | תהליך שמטרתו לאמת זהות של משתמש רשום |  |

  - רקע

מטופל הזקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש זכאי לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לנהלי משרד הבריאות.

הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית, כפי שנקבע לפי נוהלי משרד הבריאות, בהתאם לגובה ההכנסות של המועמד לאשפוז ובני משפחתו.

תהליך קבלת הקוד הסיעודי הינו אחד מתהליכי השירות המשמעותיים שמשרד הבריאות מספק ללקוחותיו באופן ישיר. חווית השירות של המטופל ובני משפחתו בתהליך זה משקפת את האופן בו המטופל ומשפחתו תופסים את מכלול ההתנסויות בתהליך קבלת הקוד לאשפוז הסיעודי, ובהמשך ישיר, את אופן תפיסתם את משרד הבריאות כנותן שירות ציבורי.

שירות זה של קבלת קוד אשפוז סיעודי ניתן לפונים הנמצאים במצוקה כאשר בן המשפחה נמצא במצב של נזקקות ותלות.  ישנה חובה מוסרית וחברתית להעניק טיפול ראוי והולם לאוכלוסייה זו.  אולם, כיום פונים אלה אינם מקבלים את הטיפול באופן יעיל ומהיר, אלא ניצבים בפני תהליכים מורכבים, קשים ובירוקרטיים המטרטרים את המטופל ובני משפחתו.

על מנת לאפשר טיפול מתאים למטופל ולבני משפחתו, הוגדרו תהליכי עבודה רבים ושונים בתחומי השירות והמידע, המתבטאים גם בתהליכים דיגיטליים.

בנוסף, הוחלט ליצור תהליך דיגיטלי מלא ככל הניתן לקבלת הקוד הסיעודי, אשר יביא לייעול התהליך ויצמצם את הצורך להגיע פיזית ללשכה.

  - כללי

    - על הספק הנבחר לבנות אוסף של תהליכים דיגיטליים ופורטל אישי אשר יוטמעו באתר המרכזי של משרד הבריאות.

    - כניסה מזוהה לפורטל האישי ולתהליכים הדיגיטליים תתאפשר למספר גורמים – הפונה מטעם המטופל, המטופל, בן הזוג של המטופל, ילד המטופל. (סביר להניח כי חלק ניכר מהמטופלים יעזרו בפונה מטעמם).

    - המידע והשירותים שיהיו זמינים יוצגו בהתאם לדרגת ההזדהות במערכת.

    - יש לבנות ממשקים למספר מערכות כפי שיפורט בסעיף ממשקים.

    - אוכלוסיית היעד שתבצע תהליכים דיגיטליים אלו היא מבוגרת בחלקה, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון ועיצוב התהליכים השונים.

  - גישה לתהליכים הדיגיטליים

באתר משרד הבריאות קיים אזור ייעודי לגיל המבוגר ובו מידע רב אודות תהליך קבלת הקוד הסיעודי והשלבים השונים של התהליך, כיום לא ניתן לבצע אף אחד משלבי התהליך בצורה דיגיטלית ויש להגיע ללשכת בריאות על מנת לבצעם.

על מנת להקל על המטופלים ובני משפחותיהם נרצה לבנות תהליכים דיגיטליים אשר יאפשרו את קבלת הקוד הסיעודי באופן דיגיטלי מלא. גישה לתהליכים הדיגיטליים תתאפשר בדרכים הבאות:

- כחלק מהמידע יש לשלב הפניה לתהליך הרלוונטי לאותו השלב. הפניות אלו תעזורנה להפוך את התהליך למובן יותר ולהקטין את תחושת הבלבול.

- בנוסף, יש לבנות אזור אישי ממנו ניתן יהיה לגשת לכל התהליכים ולקבל מידע אישי רלוונטי.

להלן יוצגו התהליכים הדיגיטליים הנדרשים לצורך קבלת הקוד הסיעודי:

  - הצטרפות והזדהות במתנ"ה

על מנת לבצע תהליכים דיגיטליים הדורשים הרשאה מתאימה, יש לבצע הצטרפות והזדהות במערכת מתנ"ה.

תהליך ההצטרפות וההזדהות  במתנ"ה, מפותחים בנפרד ואינם חלק מדרישות  תיחור זה.

הצטרפות

תהינה שתי דרכי הצטרפות, פיזית ודיגיטלית:

    - הצטרפות פיזית למתנ"ה, באמצעות זיהוי פיזי של הפונה באחת מלשכות הבריאות.

    - הצטרפות דיגיטלית למתנ"ה.

הזדהות

לאחר הזדהות במתנ"ה ובהתאם לרמת ההרשאה שניתנה יוצג למשתמש התהליך הדיגיטלי/אזור אישי המתאים.

על הספק הנבחר לפתח ממשק אל מול מערכת מתנ"ה כפי שיוצג בהמשך, לאחר הזדהות יש להציג פרטים אישיים של המטופל בראש המסכים לצרכי פרסונליזציה.

  - תהליך הגשת בקשה לסיווג

תהליך הגשת בקשה לסיווג, מאפשר לגורם הפונה להגיש בקשה לסיווג המטופל כזכאי לאשפוז במוסד סיעודי או במוסד לתשושי נפש.

הגשת בקשה לסיווג מבוצעת על ידי המטופל או על ידי גורם פונה מטעמו ותבוצע לאחר הזדהות של גורם זה.

אין הכרח שלגורם פונה זה יהיה קשר משפחתי למטופל.

הגשת הבקשה מתבצעת במספר שלבים:

- הזדהות – זיהוי הפונה.

- לאחר הזדהות, הגורם הפונה ימלא הצהרה כי כל המידע שהוא מוסר הוא אמת.

- מילוי פרטים – מילוי פרטי המטופל ופרטי הפונה, לרבות פרטי התקשרות.

    - הפונה ימלא את פרטיו האישיים ואת פרטי המטופל

      - במידה וקיימים פרטי התקשרות, הם יוצגו לו והוא יוכל לעדכנם.

      - במידה ולא, יזין את פרטי ההתקשרות.

- העלאת מסמכים רלוונטיים – צילום ת"ז, טופס מידע רפואי/סיעודי עדכני, דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני, מכתב סיכום רפואי מפורט מהמסגרת המפנה.

- קבלת אישור על הגשת הבקשה לרבות אישור במייל.

  - תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לסיווג ועדכון מסמכים

תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לסיווג ועדכון מסמכים, מאפשר לגורם הפונה לצפות בסטאטוס הבקשה לסיווג. בנוסף, יוכל הגורם הפונה לעדכן מסמכים חסרים להשלמת הפנייה.

תהליך זה יכול להיות איטרטיבי, סיומו של התהליך יהיה בהחלטת הועדה על סיווג המטופל.

תהליך הצגת הסטאטוס ועדכון מסמכים מתחיל באיסוף מידע רלוונטי מהמערכת התפעולית (אג"מ) ומסתיים בהצגת סטאטוס הפנייה, המסמכים שנמסרו והמסמכים החסרים להשלמת הבקשה.

תהליך צפייה בסטאטוס הבקשה לסיווג מתבצע במספר שלבים:

    - הזדהות הפונה

    - לאחר שהפונה הזדהה, יש לבצע חיפוש במערכת אג"מ לגבי פרטי הפנייה, במידה ולא נמצאה פנייה קיימת עבור הפונה יש להציג לפונה הודעה כי לא קיימת פנייה פתוחה ולהפנותו לתהליך הגשת בקשה לסיווג.

    - במידה ונמצאה פנייה עבור הפונה יש להציג את המידע הקיים על הפנייה ואת סטאטוס המסמכים הנדרשים להשלמת הבקשה (במידה וקיימים).

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר גם פונה שהגיש את הבקשה פיזית (באמצעות רכזת לשכה) יוכל לצפות בסטאטוס הבקשה ולעדכן מסמכים דרך הפורטל (ולהיפך).

    - דרישת ממשק משתמש – יש להציג לפונה בצורה ברורה את סטאטוס הפנייה ואת המסמכים הדרושים להשלמת הבקשה.

  - תהליך הגשת בקשה לועדת ערר  - שינוי סיווג

תהליך הגשת בקשה לועדת ערר לשינוי סיווג, מאפשר לפונה להגיש בקשה לועדת ערר לשינוי החלטת הסיווג שניתנה.

הגשת הבקשה מתבצעת במספר שלבים:

    - תהליך הגשת בקשה לועדת ערר לשינוי סיווג מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, יש להזין את פרטי המטופל עבורו הבקשה לשינוי הסיווג.

    - תתבצע בדיקה האם אכן המטופל קיבל סיווג (בהמשך יוחלט למי מותר להגיש בקשה לועדת ערר עבור המטופל).

      - במידה ולא, סיום התהליך עם הודעה מתאימה.

      - במידה וכן, בדיקה האם קיימת בקשה פתוחה.

        - במידה וכן, מעבר לצפייה בסטאטוס הבקשה

        - במידה ולא, מעבר להזנת פרטי הבקשה.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצג לפונה טופס הפנייה בו יוכל להסביר את סיבת הפנייה לועדת ערר ולהעלות מסמכים רלוונטיים.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר במידה והפונה התחיל פנייה לועדת ערר באמצעות רכזת לשכה, בכניסה לתהליך זה יועבר לתהליך צפייה בסטאטוס הבקשה.

  - תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר- שינוי סיווג

תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר לשינוי סיווג, מאפשר לצפות בסטאטוס הבקשה ולעדכן מסמכים חסרים להשלמת הבקשה לפני ועדת ערר.

התהליך מתבצע במספר שלבים:

    - תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם קיימת פנייה רלוונטית, כלומר האם כבר החל תהליך של בקשה לועדת ערר.

      - במידה וקיימת פנייה רלוונטית, תתבצע בדיקה האם הגורם הפונה מילא בעבר הצהרה על נכונות המידע הנמסר.

        - במידה ולא, מעבר למילוי הצהרה.

        - במידה וכן, מעבר לתהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצגו לפונה סטאטוס הבקשה, והמסמכים שמסר, הפונה יוכל לעלות מסמכים נוספים.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר גם במידה ומסר מסמכים באופן פיזי (באמצעות רכזת לשכה) יוכל לצפות בהם בצורה דיגיטלית.

  - תהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות- מטופל ובן זוג

תהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות מטופל ובן זוג, מאפשר לבן הזוג או לאחד הילדים להגיש בקשה לקביעת גובה ההשתתפות עבור המטופל ובן הזוג.

הגשת הבקשה מתבצעת במספר שלבים:

    - תהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות מטופל ובן זוג מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם הפונה הוא המטופל.

      - במידה והפונה הוא המטופל, תתבצע בדיקה האם נמצא בתהליך הגשת בקשה לקביעת גובה ההשתתפות.

    - במידה ולא, מעבר למילוי הצהרה.

    - במידה וכן, מעבר לתהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס- מטופל ובן זוג.

      - במידה והפונה אינו המטופל, הגורם הפונה יזין את פרטי המטופל עבורו הוא פונה ואת הקשר לאותו מטופל (קשר יכול להיות בן זוג, הורה).

    - תתבצע בדיקה האם:

      - המטופל קיים במערכת אג"מ.

      - הקשר שהוזן למטופל תקין (בדיקת הקשר תתבצע בממשק בין אג"מ למרשם האוכלוסין).

        - במידה ולא, יסתיים התהליך בהודעה מתאימה.

        - במידה וכן, תתבצע בדיקה האם המטופל נמצא בתהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות.

          - במידה ולא, יעבור הפונה למילוי הצהרה.

          - במידה וכן, מעבר לתהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס- מטופל ובן זוג.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצג לפונה שאלון ובו יוכל להצהיר על הכנסות, הון והוצאות של המטופל ובן זוגו.

    - בהתאם לזיהוי הפונה יוצגו נתונים כספיים ואחרים הרלוונטיים לפונה כגון קצבאות הכנסה מביטוח לאומי, גובה שומת מס ממס הכנסה וכדומה – נתונים אלו יגיעו בממשק מאג"מ, הפונה יוכל לבחור האם ברצונו להעלות מסמך כספי המציג נתון כספי אחר. (בשלב הראשון יכול להיות שרק חלק מהנתונים יהיו קיימים, אם בכלל).

      - במידה ובחר שלא להעלות מסמך כספי אחר, גובה ההשתתפות יחושב בהתאם לנתון המגיע מאג"מ.

    - דרישות ממשק משתמש – יש להציג בצורה ברורה את השאלון וליד כל שאלה לאפשר לפונה לעלות את המסמך הרלוונטי.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ. כלומר, במידה והחל עבור המטופל תהליך פיזי לקביעת גובה השתתפות (באמצעות רכזת לשכה), בכניסה לתהליך זה יועבר לתהליך עדכון מסמכים וסטאטוס בקשה מטופל ובן זוג.

  - תהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס – מטופל ובן זוג

תהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס – מטופל ובן זוג, מאפשר לצפות בסטאטוס הבקשה לקביעת גובה ההשתתפות ולעדכן מסמכים חסרים להשלמת הבקשה של המטופל ובן הזוג.

התהליך מתבצע במספר שלבים:

    - תהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס מטופל ובן הזוג מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם קיימת פנייה רלוונטית, כלומר האם כבר החל תהליך של הגשת מסמכים לקביעת גובה ההשתתפות עבור מטופל ובן זוגו.

      - במידה וקיימת פנייה רלוונטית, תתבצע בדיקה האם הגורם הפונה מילא בעבר הצהרה דיגיטלית על נכונות המידע הנמסר.

    - במידה ולא, מעבר למילוי הצהרה.

    - במידה וכן, מעבר לעדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס- מטופל ובן זוג.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצגו לפונה סטאטוס הבקשה, והמידע והמסמכים שמסר, הפונה יוכל לעלות מסמכים נוספים.

    - דרישות ממשק משתמש – יש להציג בצורה ברורה מהם המסמכים הקיימים ומהם המסמכים החסרים.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר גם במידה ומסר מסמכים באופן פיזי (באמצעות רכזת לשכה) יוכל לצפות בהם בצורה דיגיטלית.

  - תהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות- ילד המטופל

תהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות ילד המטופל, מאפשר לילד המטופל להגיש בקשה לקביעת גובה ההשתתפות שלו.

הגשת הבקשה מתבצעת במספר שלבים:

    - תהליך הגשת בקשה לקביעת גובה השתתפות ילד המטופל מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם קיים בקשה פתוחה לחישוב גובה ההשתתפות לילד הנ"ל.

      - במידה וקיימת בקשה פתוחה יועבר לתהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס ילד המטופל.

      - במידה ולא, מעבר להזנת פרטי המטופל.

        - תתבצע בדיקה האם:

          - המטופל קיים במערכת אג"מ.

          - ילד המטופל (בדיקת הקשר תתבצע בממשק בין אג"מ למרשם האוכלוסין).

            - במידה וכן, יעבור הפונה למילוי הצהרה.

            - במידה ולא, סיום התהליך עם הודעה מתאימה.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצג לפונה שאלון ובו יוכל להצהיר על הכנסותיו והוצאותיו.

    - בהתאם לזיהוי הפונה יוצגו נתונים כספיים ואחרים הרלוונטיים לפונה כגון קצבאות הכנסה מביטוח לאומי, גובה שומת מס ממס הכנסה וכדומה, נתונים אלו יגיעו בממשק מאג"מ. הפונה יוכל לבחור האם ברצונו להעלות מסמך כספי המציג נתון כספי אחר.

      - במידה ובחר שלא להעלות מסמך כספי אחר, גובה ההשתתפות יחושב בהתאם לנתון המגיע מאג"מ.

    - דרישות ממשק משתמש – יש להציג בצורה ברורה את השאלון וליד כל שאלה לאפשר לפונה לעלות את המסמך הרלוונטי.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר במידה והפונה התחיל פנייה לקביעת גובה השתתפות פיזית (באמצעות רכזת לשכה) בכניסה לתהליך זה יועבר לתהליך עדכון מסמכים וסטאטוס בקשה ילד המטופל.

  - תהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס – ילד המטופל

תהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס – ילד המטופל, מאפשר לצפות בסטאטוס הבקשה ולעדכן מסמכים חסרים להשלמת הבקשה לקביעת גובה ההשתתפות עבור ילד המטופל.

התהליך מתבצע במספר שלבים:

    - תהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס ילד המטופל מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם קיימת פנייה רלוונטית, כלומר האם כבר החל תהליך של הגשת מסמכים לקביעת גובה ההשתתפות עבור ילד זה.

      - במידה וקיימת פנייה רלוונטית, תתבצע בדיקה האם הגורם הפונה מילא בעבר הצהרה דיגיטלית על נכונות המידע הנמסר.

        - במידה ולא, מעבר למילוי הצהרה.

        - במידה וכן, מעבר לתהליך עדכון מסמכים וצפייה בסטאטוס- ילד המטופל

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצגו לפונה סטאטוס הבקשה, והמידע והמסמכים שמסר, הפונה יוכל לעלות מסמכים נוספים.

    - דרישות ממשק משתמש – יש להציג בצורה ברורה את המסמכים שמסר ואת המסמכים החסרים.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר גם במידה ומסר מסמכים באופן פיזי (באמצעות רכזת לשכה) יוכל לצפות בהם בצורה דיגיטלית.

  - תהליך אישור התחייבות כספית

תהליך אישור התחייבות כספית, מאפשר לפונה (ילד, בן זוג, מטופל) לאשר התחייבות לביצוע תשלום עבור האשפוז הסיעודי.

התהליך מתבצע במספר שלבים:

    - תהליך אישור התחייבות כספית מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם קיימת התחייבות רלוונטית הממתינה לחתימתו של הפונה.

        - במידה וקיימת התחייבות רלוונטית, מעבר להצגת ההתחייבות לאישור הפונה (ישנה אפשרות שהפונה יצטרך להדפיס את ההתחייבות ולעלות אותה לפורטל לאחר שחתם על המסמך).

        - במידה ולא, מעבר לפורטל והצגת הודעה מתאימה לפונה או הפנייתו לתהליך אחר לפי הסטאטוס בו הוא נמצא.

    - הפונה ימלא את ההתחייבות ויצהיר על אמיתות הפרטים.

    - הפונה יקבל אישור במייל ופורטל על ההתחייבות שמילא.

    - דרישות ממשק משתמש – יש להציג בצורה ברורה את סכום ההתחייבות ואת משמעות ההתחייבות.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר גם במידה ותהליך מסירת המסמכים הכספיים התבצע באופן פיזי (באמצעות רכזת לשכה) יוכל לאשר את ההתחייבות בצורה דיגיטלית.

  - תהליך העלאת הוראת קבע

תהליך העלאת הוראת קבע יאפשר לפונה למלא פרטים או להעלות מסמך אודות פרטי הוראת הקבע.

  - תהליך הגשת בקשה לועדת ערר- גובה השתתפות

תהליך הגשת בקשה לועדת ערר, מאפשר למטופל/בן זוגו/ילד המטופל להגיש בקשה לועדת ערר לחישוב מחדש של גובה ההשתתפות שלו.

הגשת הבקשה מתבצעת במספר שלבים:

    - תהליך הגשת בקשה לועדת ערר מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם הפונה אישר את ההתחייבות הכספית.

      - במידה ולא, סיום התהליך עם הודעה מתאימה.

      - במידה וכן, בדיקה האם קיימת בקשה פתוחה עבור הפונה

        - במידה וכן, מעבר לצפייה בסטאטוס הבקשה

        - במידה ולא, מעבר להזנת פרטי הבקשה.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצג לפונה טופס הפנייה בו יוכל להסביר את סיבת הפנייה לועדת ערר ולהעלות מסמכים רלוונטיים.

    - בהתאם לזיהוי הפונה יוצג המידע הקיים היום אודות הפונה (נתונים כספיים ואחרים הרלוונטיים לפונה וכן גובה ההשתתפות שנקבע).

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר במידה והפונה התחיל פנייה לועדת ערר באמצעות רכזת לשכה, בכניסה לתהליך זה יועבר לתהליך צפייה בסטאטוס הבקשה.

  - תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר גובה השתתפות

תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר, מאפשר לצפות בסטאטוס הבקשה ולעדכן מסמכים חסרים להשלמת הבקשה לפני ועדת ערר.

התהליך מתבצע במספר שלבים:

    - תהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר מתחיל בהזדהות הגורם הפונה.

    - לאחר הזדהות, תתבצע בדיקה מול מערכת אג"מ, האם קיימת פנייה רלוונטית, כלומר האם כבר החל תהליך של בקשה לועדת ערר.

      - במידה וקיימת פנייה רלוונטית, תתבצע בדיקה האם הגורם הפונה מילא בעבר הצהרה על נכונות המידע הנמסר.

        - במידה ולא, מעבר למילוי הצהרה.

        - במידה וכן, מעבר לתהליך צפייה בסטאטוס בקשה לועדת ערר.

    - הפונה ימלא הצהרה מתאימה ובה יצהיר שכל המידע אותו הוא מוסר הוא אמת וידוע לו כי אם יצהיר מידע שקרי יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק.

    - לאחר מילוי ההצהרה, יוצגו לפונה סטאטוס הבקשה והמסמכים שמסר. הפונה יוכל לעלות מסמכים נוספים.

    - חייב להתקיים סנכרון מלא בין המידע המוצג בפורטל לבין המידע הקיים באג"מ, כלומר גם במידה ומסר מסמכים באופן פיזי (באמצעות רכזת לשכה) יוכל לצפות בהם בצורה דיגיטלית.

  - זימון תור

    - תהליך זימון תור יאפשר לפונה לזמן תור בצורה דיגיטלית לנותני השירות השונים בלשכה:  רכזת הלשכה, אחות, עובדת סוציאלית, יועצת משפטית.

    - תהליך זימון התור יפותח בנפרד ואינו חלק מדרישות תיחור זה.

    - על הספק הנבחר לפתח ממשק למערכת זימון תורים כפי שיתואר בהמשך.

    - על הספק הנבחר לאפשר גישה לתהליכי זימון/עדכון/ביטול תור, כמו גם להציג מידע אודות התורים בפורטל האישי ובתהליכים הדיגיטליים.

  - מחשבון סימולציה גובה השתתפות

    - על מנת לאפשר למטופל/בן זוגו או לילד המטופל להעריך את גובה ההשתתפות שלהם במימון האשפוז הסיעודי, נדרש לפתח מחשבון סימולציה לגובה ההשתתפות.

    - יש לפתח שני מחשבונים, האחד עבור המטופל ובן זוגו והשני עבור ילד המטופל.

מחשבוני הסימולציה יעבדו באופן הבא (המחשבון עבור המטופל/בן הזוג ועבור ילד המטופל דומים, קיימים הבדלים מסוימים בנתונים שיוזנו):

- כניסה למחשבון

- בחירת מצב משפחתי והזנת מספר ילדים.

- הזנת נתוני הכנסות (סכומים בלבד).

- הזנת נתוני הון (סכומים בלבד).

- הזנת הוצאות (סכומים בלבד).

- פנייה לשירות מחשבון שיסופק ע"י אג"מ עם הנתונים שהוזנו.

- קבלת תשובה מאג"מ על גובה ההשתתפות.

- הצגת מסך סיכום וגובה ההשתתפות לפונה.

יש לשים לב כי החישוב עצמו יתבצע באג"מ והספק אינו צריך לבנות את מנגנון החישוב, על הספק ליצור מסכים שיאפשרו קבלת הנתונים מהפונה לצורך קבלת תשובה מאג"מ.

הנתונים שמוזנים במחשבון לא ישמרו (יתכן וניתן יהיה להדפיס את התוצאה), המחשבון אינו אישי ולא נדרשת הזדהות לצורך כניסה למחשבון.

- פורטל אישי

פורטל אישי יספק לפונה אפשרות לגשת לכל אחד מהתהליכים אשר הוצגו בסעיפים הקודמים ויאפשר ביצוע פעולות שונות.

    - לאחר השלמת תהליך הזדהות מלאה, יש להתאים את התצוגה לתצוגת עבודה בפורטל האישי.

    - הפורטל האישי יכיל בין היתר פרטים אישיים, גישה למסמכים שונים שהועלו בעבר ואפשרות לעדכון פרטים.

הגדרת תכולת המידע, הפעולות שיתאפשרו לביצוע במסגרת הפורטל האישי והנחיות נוספות תבוצע בשלב האפיון.

- ממשק משתמש

    - לכל אחד מהתהליכים והרכיבים נדרש ביצוע של UX, UI ועיצוב, תחת מתודולוגיה מתאימה ועמידה בכללים הקיימים בשוק לרבות ריספונסיביות, אלטרנטיבות לגדלים שונים לפי הצורך והתאמה למובייל.

    - המשרד יבחר בהמשך האם לבצע את שלב ה UX  באמצעות הספק הנבחר.

    - במידה ויוחלט שלא לבצע את שלב ה UX באמצעות הספק הנבחר, על הספק הנבחר להתחייב לעבוד על פי הנחיות וקונספט ה UX שיסופק לו ע"י המשרד.

- ממשקים נדרשים

  - ממשק מול מתנ"ה

על הספק הנבחר לפתח ממשק למערכת מתנ"ה על מנת לקבל את פרטי המשתמש שהזדהה/הצטרף, את רמת ההרשאה המתאימה עבורו וכל מידע אחר אשר יאופיין במסגרת האפיון המפורט.

  - ממשקים נדרשים מול מערכת אג"מ

על הספק הנבחר לפתח ממשקים למערכת אג"מ. נדרשים ממשקים מול מערכת אג"מ עבור התהליכים השונים ועל מנת להבטיח סנכרון מלא בין המידע הנמסר בצורה פיזית ובין המידע הנמסר בצורה דיגיטלית, דוגמאות:

      - קליטת/הצגת מסמכים שהועלו בפורטל או נמסרו פיזית בלשכה

      - זיהוי פניות ובקשות פתוחות

      - הצגת סטאטוס פניות ובקשות

      - הצגת נתונים ממערכות חיצוניות כגון למ"ס, מס הכנסה וכדומה.

      - קליטת נתונים שהוזנו על ידי הגורם הפונה

יש לשים לב שאלו דוגמאות בלבד, הממשקים הנדרשים אל מול אג"מ יוגדרו במפורט על ידי הספק הנבחר בשלב האפיון המפורט.

  - ממשקים מול מערכת זימון תורים

על הספק הנבחר לפתח ממשק למערכת זימון תורים על מנת להפנות לקביעת התור ולקבל את פרטי התור שנקבע לצורך הצגתו למשתמש כחלק מהתהליך הדיגיטלי והפורטל האישי.

הממשק הנדרש למערכת זימון תורים יוגדר במפורט על ידי הספק בשלב האפיון המפורט.

# נספח  ב'  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים

(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך:___________________

טופס הצהרת שמירה על סודיות

אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, (שם פרטי ושם משפחה) העובד / מועסק אצל _______________ (שם המעסיק) , מתחייב בזאת:

- לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ (שם המעסיק) הנותן שירותים ל---------------------, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.

- התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.

- כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.

- אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי.

________________ 				_________________

תאריך					      חתימת המצהיר

# נספח ג' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.

- עמידה בחוקים, תקנות והנחיות המתפרסמות מעת לעת על ידי מנכ"ל המשרד, רמו"ט ומחלקת אבטחת מידע במשרד הבריאות.

- יש להגדיר את רמת הסיווג של המערכת / שירות על פי נוהל אבטחת מידע 8.2 סיווג מידע  וליישם פתרון על פי ההנחיות בנוהל זה.

- יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו בהתאם לנוהל אבטחת מידע  א-13.1 ניהול אבטחת תשתיות.

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שדרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות בנוהל אבטחת מידע א-14.2.1 פיתוח מערכות מאובטחות ונוהל א-14.2 אבטחה בתהליכי פיתוח, תמיכה ותחזוקת מערכות.

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

    - מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת  העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג Audit Trail יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

  - תהליך התחברות מרחוק - יבוצע בהתאם למפורט לנספח ג/1 " תהליך חיבור גישה מרחוק – גורם חיצוני למשרד הבריאות".

- יש לערב את צוות אבטחת מידע משלב הייזום של הפרויקט ועד להטמעתו. מערכת לא תעלה לאוויר ו/או תבוצע אינטגרציה ללא אישור מפורש של מנהל אבטחת מידע בארגון. במידת הצורך ידרש סקר אבטחת מידע של גורם אחר לאיתור חורי אבטחת מידע ויהיה צורך לטפל בממצאים על פי ההמלצות.

נספח ד' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל :
 it.tenders@moh.gov.il

פרטי התיחור : 50/2017 תהליך דיגטלי ופורטל קוד סיעודי

שם החברה/הספק:  ____________________

שם ותפקיד של איש קשר מטעם הספק:  _______________________

מספר טלפון: ___________	      מספר פקס:  ______________

כתובת דוא"ל : ________________________________________

שאלות (יש למלא כל שאלה בשורה נפרדת):

| # | הסעיף/הסעיפים במכרז לגביהם נשאלת השאלה | פרוט השאלה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |