מדינת ישראל / האוצר

רשות המסים בישראל

מכרז 01/2018

מכרז להקמה, יישום, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים

Projects Portfolio Management

(PPM)

מסמך זה הוא רכושה הבלעדי של רשות המסים בישראל

המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לצורך המענה למכרז זה

תוכן עניינים

0.	מנהלה	7

0.1	כללי	7

0.1.1	טבלת ריכוז מועדי המכרז	7

0.2	הגדרות	8

0.2.1	הגדרות כלליות	8

0.3	מנהלה	9

0.3.1	קבלת מסמכי המכרז:	9

0.3.2	נוהל העברת שאלות ובירורים	9

0.3.3	כנס מציעים (N)	10

0.3.4	הגשת ההצעות (M)	10

0.3.5	איש קשר	10

0.4	המכרז	11

0.4.1	תכולת המכרז	11

0.5	סיווג רכיבי המכרז	11

0.5.1	השיטה	11

0.5.2	אופן המענה (M)	12

0.6	התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו – דרישות סף כלליות (M)	12

0.6.1	ערבות בלתי מותנית בגין הגשת הצעה	12

0.6.2	אישורים	14

0.6.3	דרישות סף מיוחדות להשתתפות במכרז	15

0.6.4	(N)	19

0.6.5	ניגוד אינטרסים	19

0.6.6	הדגמה, מצגות והשלמת מידע	19

0.6.7	עדכניות וזמינות הפתרון (N)	20

0.6.8	רכש גומלין (N)	20

0.6.9	העדפת תוצרת הארץ (N)	20

0.6.10	קבלני משנה	20

0.7	התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה (M)	20

0.7.1	חתימה על חוזה ההתקשרות	20

0.7.2	ערבות ביצוע	21

0.8	זכויות רשות המסים בישראל	21

0.8.1	כללי	21

0.8.2	פיצול ההתקשרות  (N)	22

0.8.3	בחירת זוכה חליפי	22

0.8.4	ביטול המכרז	23

0.8.5	שינוי בהיקף ההתקשרות	23

0.9	הצעת הספק (M)	23

0.9.1	מבנה כללי	23

0.9.2	הסתייגות	24

0.9.3	אופן הגשת ההצעה	24

0.9.4	תוקף ההצעה	25

0.10	בעלות על המכרז ועל ההצעה	25

0.10.2	בעלות על ההצעה ושימוש בה	25

0.10.3	עיון בהצעה הזוכה	26

0.11	(N)	26

0.12	בדיקת ההצעות והערכתן	26

0.12.1	שיטת הבדיקה	26

0.12.2	שלבי הבדיקה	27

0.13	מחירים	31

0.14	ציוד משומש (N)	32

0.15	סיווג ביטחוני	32

0.15.1	סיווג מסמכי המכרז	32

0.15.2	סיווג הפרויקט	32

0.16	מודעת פרסום בעיתונות	32

1.	יעדים	33

1.1	כללי	33

1.1.1	לקוח / משתמש עיקרי	33

1.1.2	גורמים מעורבים מובילים	33

1.2	יעדים ומטרות	33

1.3	בעיות שהמערכת אמורה לפתור	34

1.4	השתלבות ביעדי הארגון	34

1.5	קשר לתכנית העבודה השנתית	34

1.6	ישימות	34

1.7	אופק הזמן	35

2.	יישום	35

2.1	מאפיינים כלליים	35

2.1.1	אופי המערכת וסוגה	35

2.1.2	הגדרת מונחים	35

2.2	תיחום חיצוני	36

2.2.1	משתמשים	36

2.2.2	מערכות משיקות	37

2.3	תיחום פנימי (S)	39

2.3.1	כללי	39

2.3.2	ניהול דרישות	40

2.3.3	ניהול תיקי פרויקטים (Projects Portfolio)	41

2.3.4	ניהול תכניות פרויקטים (Projects Programs)	43

2.3.5	ניהול פרויקט	44

2.3.6	ניהול משאבים	47

2.3.7	ניהול אג'ילי	49

2.3.8	ניהול זמן	50

2.3.9	ניהול תקציב ועלויות	51

2.3.10	דוחות ותצוגות	53

2.3.11	ניהול סיכונים	56

2.3.12	ניהול מסמכים	57

2.3.13	חיפוש ואחזור	58

2.3.14	מתודולוגיות	58

2.3.15	ניהול שינויים	59

2.3.16	ניהול התראות	59

2.3.17	ניהול מערכות	59

2.3.18	ממשקים למערכות	60

2.3.19	אבטחת מידע ובקרה	62

2.3.20	הגנה מפני פעולות חמורות	62

2.3.21	סביבות עבודה וטכנולוגיה	63

2.3.22	סביבות עבודה וטכנולוגיה – דרישות נוספות	63

2.3.23	הזדהות	63

2.3.24	ממשק משתמש	63

2.3.25	ידידותיות וקלות הטמעה	64

2.3.26	קונפיגורציה	64

2.4	תהליכים (S)	65

2.4.1	טרום ייזום (הגדרת דרישה ותיעדופה)	65

2.4.2	ייזום	66

2.4.3	בניית תוכנית עבודה	66

2.4.4	תכנון ואפיון מפורט	67

2.4.5	עיצוב וארכיטקטורה	67

2.4.6	קידוד ובדיקות	67

2.4.7	העברה לייצור, הדרכה והטמעה	68

2.4.8	סגירה ותחזוקה	68

2.4.9	תהליך ניהול שינויים ושיפורים	68

2.5	נפחים, עומסים וביצועים	69

2.5.1	משתמשים	69

2.5.2	כמות פרויקטים	69

3.	טכנולוגיה ותשתית (I)	70

3.1	תחנות קצה	70

3.2	שרתים	70

3.3	בסיסי נתונים	70

3.4	דרישות, תצורה וארכיטקטורת המערכת	70

3.4.1	פירוט דרישות המציע (S)	70

4.	מימוש (i)	72

4.1	גורמים מעורבים	72

4.1.1	ניהול ההתקשרות והמימוש	72

4.1.2	הספק המציע (S)	72

4.1.3	צוות מקצועי מטעם המציע  (S)	73

4.2	לקוחות	74

4.2.1	מפרט לקוחות (S)	74

4.2.2	אימות נתוני המציע	75

4.3	תכנית העבודה ולוח זמנים	75

4.3.1	עקרונות מנחים להתקנת והטמעת המערכת	75

4.3.2	תכנית עבודה (S)	76

4.3.3	שלבי מימוש המערכת	78

4.3.4	מקום ביצוע העבודה	83

4.3.5	איכות ובקרה	83

4.4	תפעול שוטף	83

4.5	תיעוד	83

4.6	שירות ותחזוקה	84

4.6.1	אחריות	84

4.6.2	תחזוקה לאחר תקופת האחריות	84

4.6.3	שירות תיקונים ותחזוקה בתקופת האחריות והתחזוקה	85

4.6.4	מרכז תמיכה (Call Center) HelpDesk	86

4.7	השתלבות בארגון	88

4.7.1	הדרכה	88

4.7.2	סיווג ביטחוני של הספק ועובדיו	89

4.8	חוסן ואמינות	89

4.8.1	תכנית בדיקות	89

4.8.2	זמינות ושרידות	89

5.	עלות - משאבים (M)	90

5.1	מודל העלות	90

5.2	רכיבי העלות (MS)	91

5.2.1	עלות רישוי תוכנה	91

5.2.2	עלות אפיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת	94

5.2.3	עלות יישום ופיתוח דרישות, תהליכי עבודה, טפסים, דוחות, תכניות עבודה, תיקי פרויקטים ופרויקטים	94

5.2.4	עלות פיתוח דרישות רצויות	96

5.2.5	עלות הדרכה	96

5.2.6	עלות עבודת אנשי מקצוע	97

5.2.7	עלות כוללת לצורך השוואת ההצעות	98

5.3	הצגת מחירים	98

5.4	השוואת הצעות	99

5.5	העברת התמורה (תשלום)	99

5.6	תנאים נוספים	100

נספח 0.3.1 פרטי המשתתף במכרז	102

נספח 0.3.2 הצהרה על שמירת סודיות מסמכי המכרז	103

נספח 0.6.1	ערבות בגין הגשת הצעה	104

נספח 0.6.2.4 העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	105

נספח 0.6.2.6 הצהרת מציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז	107

נספח 0.6.2.9 תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות)	108

נספח 0.6.2.10 אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות	109

נספח 0.6.2.11 אישור מורשה החתימה	110

נספח 0.6.3 עמידת המציע בדרישות סף	111

נספח 0.7.1 חוזה התקשרות	113

נספח 0.7.1ג' הצהרה על שמירת סודיות	133

נספח 0.7.1ד' אישור עריכת ביטוחים	137

נספח 0.7.2 כתב ערבות ביצוע	140

נספח 0.17 מודעת הפרסום בעיתונות	141

נספח 2.3.2.2.15 דוגמת טופס בקשה לדרישה	143

נספח 2.3.2.2.16 הצהרת המציע אודות רכיבים בפתרון	147

מנהלה

כללי

רשות המסים בישראל מבקשת להטמיע מערכת לניהול תיקי פרויקטים (להלן "המערכת"). הזוכה במכרז יידרש לספק את המערכת, לסייע בהתקנה ובהטמעה ולספק שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת.

טבלת ריכוז מועדי המכרז

| נושא | נתון |
| --- | --- |
| זיהוי המכרז | מכרז 01/2018 |
| שם המכרז | הקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים |
| שם מפרסם המכרז | רשות המסים בישראל |
| כתובת מפרסם המכרז | בנק ישראל 5 ירושלים. איסוף מכרז - פועלי צדק 4, תלפיות, ירושלים |
| איש הקשר למכרז | גב' טלי שטרית טלפון: 02-5688431 דוא"ל: MehrazimShaam@taxes.gov.il |
| מועד אחרון לקבלת חוברת המכרז | 12.02.2018 |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | 14.03.2018 |
| מועד אחרון להגשת תשובות לשאלות ההבהרה | 15.04.2018 |
| מועד אחרון להגשת הצעה בתיבת המכרזים | 02.05.2018 |
| מועד תוקף ההצעה | 90 יום ממועד הגשת ההצעות |
| תוקף הערבות בגין ההצעה | 90 יום ממועד הגשת ההצעות |
| סכום ערבות להגשת הצעה למכרז | 25,000 ₪ |

במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלה לעיל לבין הרשום בגוף המכרז, יקבעו הנתונים הרשומים בטבלה זו.

הגדרות

הגדרות כלליות

| עורך המכרז/ המזמין | רשות המסים בישראל. |
| --- | --- |
| רשות המסים בישראל | רשות המסים בישראל על כל אגפיה ויחידותיה (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מכס, מע"מ, ושע"ם ) |
| המכרז או מסמכי המכרז | מכרז זה על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. |
| הצעה | הצעת המציע למכרז על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. |
| ועדת מכרזים | ועדת המכרזים ברשות המיסים. |
| זוכה/ ספק זוכה | מציע אשר הצעתו הוכרזה ע"י ועדת המכרזים כזוכה במכרז. |
| חוזה התקשרות | חוזה ההתקשרות המצורף כנספח למכרז זה. |
| מציע/ ספק מציע | גורם שקיבל את מסמכי המכרז, והגיש הצעה בכתב למכרז זה. |
| תקופת ההתקשרות | פרק הזמן המתחיל במועד החתימה על ההסכם ועד היום האחרון למתן השירותים וזאת בכפוף לאמור בסעיף 1.7. |
| שירותים | הקמה, יישום, פיתוח הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים |

מנהלה

קבלת מסמכי המכרז:

מסמכי המכרז המלאים וכל הנדרש להגשת הצעות ניתן לקבל עד ליום 29.01.2018 במשרדי רשות המסים בישראל – שע"ם, רח' פועלי צדק 4 תלפיות ירושלים. אצל גב' זהבה ביבי  קומה 3 חדר 324,  טל'  02-5688301 בימים א' - ה' בין השעות 09:00 - 14:00. מסמכי המכרז מפורסמים גם באתר האינטרנט של רשות המסים שכתובתו Taxes.gov.il    תחת הכותרת "מידע נוסף-מכרזים" –מכרז 01/2018.

כתנאי לקבלת מסמכי המכרז על המציע למלא ולמסור לעורך המכרז את פרטיו בטופס "פרטי משתתף במכרז" המצורף להלן כנספח 0.3.1.

קבלת מסמכי המכרז מותנת במסירת טופס חובת סודיות חתום המצורף למסמכים שבאתר האינטרנט כנספח 0.3.2.

ללא מסירת הטופס החתום לא ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז.

נוהל העברת שאלות ובירורים

- רק מציעים שקיבלו לידם את מסמכי המכרז רשאים להגיש שאלות הבהרה לעורך המכרז.

- שאלות המציעים יוגשו בכתב בפקס ובמקביל בדוא"ל לאיש הקשר שפרטיו רשומים להלן.

- המציע יקבל אישור במייל חוזר על הגעת שאלותיו לאיש הקשר. במידה והספק לא קיבל אישור בתוך 48 שעות, עליו החובה לפנות בטלפון ולוודא כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- שאלות המציעים תוגשנה בקובץ Word במבנה שלהלן ע"ג הגלופה המצורפת למסמכי המכרז.

| מספר השאלה | המסמך | מספר הסעיף | ס"ק | השאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | מפרט | 2.4.1 | ג' | <דוגמא> |
| - 2 | נספח | 3 |  | <דוגמא> |
| - 3 | הסכם | 20.4 | ב' | <דוגמא> |

- כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל משתתפי המכרז. רק תשובות בכתב 
 יחייבו את המזמין.

- תשובות רשות המסים בישראל לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המסים ובאמצעות מערכת מנוף ויועברו לכל מקבלי מסמכי המכרז באמצעות דואר האלקטרוני. תשובות רשות המסים בישראל, אשר יינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. בעת הגשת ההצעה על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

כנס מציעים (N)

הגשת ההצעות (M)

- כל מציע רשאי להגיש למכרז הצעה אחת בלבד. מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת – תיפסלנה ההצעות על הסף, אלא אם נאמר אחרת במפורש במסמכי מכרז זה.

- את ההצעה יש להגיש כמוגדר בסעיף 0.9 להלן, באריזה חתומה (מעטפה או ארגז אחד) ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר.

- רק ההצעות שתמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

איש קשר

נציגת רשות המסים בישראל למכרז זה היא:

טלי שטרית

טלפון: 02-5688431

פקס:   02-5687891

דוא"ל:  MehrazimShaam@taxes.gov.il

כל הפניות בקשר למכרז זה ייעשו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס, לאיש קשר זה בלבד.

המכרז

תכולת המכרז

| פרק 0 | פרק המנהלה - בו מפורטים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, תנאי הסף למכרז, אופן הגשת ההצעות, אופן בחירת הזוכה וכדומה. |
| --- | --- |
| פרקים 1 עד 3 | המפרט - בו מוגדרים היעדים והפרטים המקצועיים והטכנולוגיים. |
| פרק 4 | פרק המימוש – בו מוגדרות הדרישות שעל המציע לעמוד בהן. |
| פרק 5 | פרק העלות - בו מוגדר האופן בו נדרש המציע להגיש את הצעת המחיר ומוגדרות אבני הדרך לתשלום. |
| נספחים | לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו. |
| קבצים מצורפים | את הקבצים הרשומים להלן יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו: www.taxes.gov.il תחת הכותרת "מכרזים". - קובץ word המכיל את סעיפי הפרקים 0 עד 5 ונספחים - קובץ Excel המכיל את המענה לדרישות המפרט בפרק היישום בסעיף 2.3 את רשימת התוכנות שהספק כולל בהצעתו ואת טבלאות העלות שבפרק 5 |

סיווג רכיבי המכרז

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| M (Mandatory) | רכיב בו מוגדרת "דרישת סף" – Go / No Go, היינו, דרישה (או דרישות) שאי עמידה בה (בהן) עלולה להביא לפסילת ההצעה. המציע נדרש למלא באופן מדויק ומושלם אחר הדרישה, לפרט את שנדרש ו/או לספק את האישור או ההצהרה המבוקשים. |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב בו מנוסחת דרישה ספציפית של עורך המכרז להצעות. המציע נדרש למלא באופן מדויק ומלא אחר הדרישה, אין באפשרותו להסתייג ממנה או מכל פרט שבה, ואין באפשרותו להציע פתרון חליפי. עם זאת ניתן להציע תוספות והרחבות אשר ישפרו את הפתרון, אם לא הובעה הסתייגות לכך במפרט, ובלבד שאין בהן סתירה לנדרש. |
| N (Non-relevant) | רכיב שהושמט במתכוון ושאין לענות עליו. |

אופן המענה (M)

המציע נדרש לשים לב לסיווג ולפעול בהתאם למפורט להלן.

- סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. כלומר, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב, רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

- לחתום על ההצהרה המצורפת כנספח 0.6.2.6 המעידה על כך שהוא קרא והבין את כל התנאים והדרישות המנוסחים במכרז על סיווגם וכי הוא מתחייב, אם יזכה, למלא אחר כל התנאים והדרישות ללא סייג. הצהרה זו באה במקום חזרה על נוסח זה בכל סעיף וסעיף.

- בכל מקרה בו נדרש בנוסח הסעיף פירוט כל שהוא יש למלא בדייקנות אחר הנדרש.

- אין לחזור בשום מקרה על הנוסח המופיע במפרט.

התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו – דרישות סף כלליות (M)

ערבות בלתי מותנית בגין הגשת הצעה

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בלתי מותנית מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל בעלת רישיון "מבטח ישראלי" על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981, (להלן - ערבות) בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.1 להבטחת תנאי מכרז זה היינו, בקשר עם מכרז 01/2018- הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים.

- על המציע להגיש את הערבות לאישור רשות המיסים בישראל עד שבעה ימי עבודה טרומית למועד ההגשה, ע"מ לוודא תקינות. לרשות שמורה הזכות לדרוש שינוי בכל פרט בערבות,  בהתאם לממצאי הבדיקה ומבלי שהצעת הספק תיפסל. הערבות המאושרת על ידי רשות המיסים תוגש יחד עם מסמכי ההצעה במועד הגשת ההצעות.

- על הערבות להיות אוטונומית ובלתי מותנית. הערבות תהיה בסך 25,000 ₪  לפקודת משרד האוצר - רשות המסים בישראל.

- תוקף הערבות יהיה בהתאם לאמור בסעיף 0.1.1.

- מציע שלא יצרף את הערבות או שהערבות שיצרף תהיה שלא בהתאם לתנאים המצוינים לעיל - הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון.

- רשות המסים בישראל תהא רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:

המציע לא חתם על חוזה ההתקשרות;

המציע חתם על החוזה אך לא המציא לרשות המסים בישראל מסמכים שנקבעו בחוזה – כדוגמת ערבות ביצוע, וכיוצא בזה;

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליציאת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

- על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

- המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.

- חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לרשות המסים בישראל, אולם אין בחילוט הערבות כדי למנוע מרשות המסים בישראל לתבוע מן המציע פיצוי נוסף בגין כל נזק שנגרם לה על פי כל דין.

- מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות:

- אם הודיעה רשות המסים בישראל על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות - לאחר מתן הודעתה של רשות המסים בישראל כאמור; ואולם, אם נקבע מציע שהוא במקום שני לזכייה, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא לרשות המסים בישראל את כל המסמכים הנדרשים לעיל.

- אם נקבעה הצעתו כזוכה במכרז - לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים לעיל.

אישורים

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה.

אישור ניהול ספרים

המציע הינו בעל אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג (כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה -2005), בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (יצורף כנספח 0.6.2.1)

רישום תאגיד

העתק מתעודת הרישום של התאגיד המציע במרשם המתנהל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין (יצורף כנספח 0.6.2.2).

העדר חובות לרשם החברות

אישור על העדר חובות לרשם החברות. לצורך קבלת האישור על המציע להציג נספח (כנספח 0.6.2.3 (חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשם התאגידים, שכתובתו: WWW.JUSTICE.GOV.IL/MOJHEB/RASHAMHACHVAROT

העדר הרשעות

תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח 0.6.2.4 בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;

בוטל

הצהרת בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז

תצהיר בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.6 המעיד כי המציע קרא והבין את כל דרישות המכרז על סיווגם וכי הוא מתחייב למלא, באם יזכה, אחר התנאים והדרישות המנוסחים במפרט ובנספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.

התחייבות יצרן

המציע יצרף אישור תקף של היצרן או נציגו הרשמי בארץ, כי המציע במכרז זה מורשה לשווק ולהשכיר את הפתרונות המוצעים במכרז זה  ולספק שירותי תמיכה ואחזקה שוטפים לפתרונות המוצעים לרשות המיסים בישראל, וזאת כנספח 0.6.2.7 להצעה.

תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

תצהיר בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.8 ובו התחייבות המציע למלא אחר הדרישה לעשות שימוש, לצורך המכרז, אך ורק בתוכנות מקוריות.

תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות)

תצהיר בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.9 המעיד כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז. במידה וכן מתנהלות כנגד המציע תביעות, על המציע לצרף מסמך בו פירוט התביעות: מספר הליך, שם ביהמ"ש, מהות התביעה.

אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות

אישור חתום בידי עו"ד בדבר מורשה החתימה מטעם המציע בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.10.

אישור מורשה חתימה

אישור חתום בידי עו"ד בדבר מורשה החתימה מטעם המציע בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.11.

דרישות סף מיוחדות להשתתפות במכרז

כתנאי מוקדם עבור השתתפותו במכרז, על המציע לעמוד בדרישות הסף המפורטות להלן:

ניסיון המציע

- המציע הוא בעל ניסיון מוכח בהקמה ובהטמעה של מערכת PPM (ניהול פורטפוליו של פרויקטים) המבוססת על הפתרון המוצע במכרז זה, המותקן ופעיל אצל לכל הפחות שלושה ארגונים בארץ כאשר לפחות אצל אחד מהם מנוהלים לפחות 10 פרויקטים במקביל במערכת, וההקמה וההטמעה התבצעו ע"י המציע.

- המציע יציין להלן לפי העניין את הלקוחות עליהם נסמכת הצהרתו בדבר עמידתו בתנאי הסף.

- המציע ימלא טבלה נפרדת כדוגמת הטבלה שלהלן עבור כל לקוח שהוא בוחר להציג.

| לקוח מס' N |  |  |
| --- | --- | --- |
| שם הארגון |  |  |
| תיאור הפרויקט |  |  |
| השנה בה הותקן המוצר |  |  |
| המוצר/המוצרים / המודולים שהוטמעו בארגון |  |  |
| גרסת המוצר |  |  |
| כמות הפרויקטים המנוהלים באמצעות הפתרון שהוטמע |  |  |
| השלבים בפרויקט שבוצעו ע"י המציע |  |  |
| איש הקשר מטעם הארגון | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |

- המציע ביצע שלושה פרויקטים מקצה לקצה (אפיון, יישום, פיתוח, בדיקות, הדרכה והטמעה, תמיכה ותחזוקה) בישראל, של מערכת ניהול פורטפוליו פרויקטים המבוססים על מוצר המדף שבהצעתו.

- המציע יציין להלן לפי העניין את הפרויקטים עליהם נסמכת הצהרתו בדבר עמידתו בתנאי הסף.

- המציע ימלא טבלה נפרדת כדוגמת הטבלה שלהלן עבור כל פרויקט שהוא בוחר להציג.

| פרויקט מס' N |  |  |
| --- | --- | --- |
| שם הארגון |  |  |
| תיאור כללי של סביבת המחשוב של הארגון בה הוטמע הפתרון |  |  |
| תיאור הפרויקט |  |  |
| השנים בהן בוצע הפרויקט |  |  |
| המוצר/המוצרים שהוטמעו בארגון |  |  |
| השלבים אותם ביצע הספק בעצמו במסגרת הפרויקט (אפיון, פיתוח, בדיקות, יישום, הדרכה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה) |  |  |
| כמות הפרויקטים המנוהלים באמצעות הפתרון שהוטמע |  |  |
| מספר המפתחים ומנהלי הפרויקטים העושים שימוש במערכת |  |  |
| האם היה שותף קבלן משנה בביצוע הפרויקט? |  |  |
| אם כן, מי היה הקבלן ומה היה תפקידו? |  |  |
| איש הקשר מטעם הארגון | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |

- למציע או לספק משנה צוות הכולל 5 אנשים לפחות שעוסקים בניתוח, פיתוח, יישום והטמעה של המוצר המוצע בארץ.

- המציע יפרט את רשימת העובדים עליהם נסמכת הצהרתו בדבר עמידתו בתנאי הסף.

- המציע ימלא את הטבלה הבאה:

| - # | - שם העובד | - תפקיד | - ותק בחברה | - השכלה | - פרויקטים בהם עסק בשנתיים האחרונות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- למציע או לקבלן המשנה ניסיון של התקנה אחת לפחות של מערכת המממשת את הדרישות הבאות: ניהול תיק (Portfolio) ו/או תכנית (Program) פרויקט, ניהול פרויקטים, ניהול דרישות, ניהול משאבים, ניהול זמן (ראה פירוט התכולות של כל דרישה בסעיף 2.3).

- המציע יציין להלן לפי העניין את הארגונים עליהם נסמכת הצהרתו בדבר עמידתו בתנאי הסף.

- המציע ימלא טבלה כדוגמת הטבלה שלהלן.

| - # | - שם הדרישה | - הארגונים בהם הותקן המודול | - תאריך התקנה | - גרסת מערכת | - שם איש הקשר, התפקיד והטלפון בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

הפתרון המוצע

- על הפתרון המוצע  להיות מבוסס על מוצר מדף לניהול פורטפוליו פרויקטים (PPM), הפועל אצל עשרה לקוחות או יותר של המציע, בישראל ו/או בעולם.

- המציע יציין להלן לפי העניין את הלקוחות/הארגונים עליהם נסמכת הצהרתו בדבר עמידתו בתנאי הסף.

- המציע ימלא טבלה כדוגמת הטבלה שלהלן.

| - # | - שם הלקוח | - המודולים אשר הוטמעו | - תאריך הטמעה | - גרסת מערכת | - שם איש הקשר, התפקיד והטלפון אצל הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- על המערכת המוצעת (עד שתי גרסאות אחורה) להיות בעלת ותק של שנה בסביבת הייצור בארץ ו/או בחו"ל.

- ממשק המשתמש של הפתרון יהיה בעברית, באופן מלא ועם RTL (כיוון כתיבה מימין לשמאל).

עמידת המציע בתנאי הסף

המציע יחתום על ההצהרה המצורפת כנספח 0.6.3 המעידה על עמידתו בדרישות הסף האמורות. הצהרה זו תיחתם על ידי המציע ותאושר ע"י עו"ד או רו"ח מטעמו.

(N)

ניגוד אינטרסים

המציע מתחייב כי אין בהגשת הצעה זו ובביצועה בפועל במקרה של זכייה משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי שלו או של עובדיו, של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה או בביצועה.

הדגמה, מצגות והשלמת מידע

רשות המסים בישראל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מן המציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה, יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש הצעתו למכרז, להציג את הצעתו, להגיש כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות וועדת המכרזים וצוות בחינת המכרז לגבי הטעון הבהרה. מציע יענה לדרישות רשות המסים בישראל להופיע לפגישה כאמור ויופיע בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה תוך פרק זמן שלא יעלה על שבוע ימים מיום קבלת הדרישה אצלו. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה המציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי וועדת המכרזים בפניה אליו.

רשות המסים בישראל תהיה רשאית לבקש מן המציע להציג ולהדגים, בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה, את הצעתו. רשות המסים בישראל תהיה רשאית לפנות ללקוחות שונים של המציע (גם אלו שלא פורטו בהצעתו) לצורך קבלת מידע והמלצות אודות המציע והשירותים המוצעים.

עדכניות וזמינות הפתרון (N)

רכש גומלין (N)

העדפת תוצרת הארץ (N)

קבלני משנה

המציע רשאי לצרף להצעתו קבלני משנה. המציע ימציא הסכם התקשרות בינו לבין קבלן המשנה המוצע מטעמו.

התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה (M)

חתימה על חוזה ההתקשרות

נקבעה הצעתו של מציע כזוכה במכרז, יחתמו המציע ורשות המסים בישראל, על החוזה בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה כנספח - 0.7.1 תוך השלמת התמורה ויתר הפרטים החסרים על פי הצעתו של המציע.

על אף האמור לעיל, תהיה רשאית רשות המסים בישראל, גם לאחר קביעת ההצעה הזוכה, לחזור בה מפניה זו ושלא להתקשר עם אף אחד מן המציעים, לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה, ושלא לחתום על חוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה רשות המסים בישראל מפניה זו כאמור בסעיף זה לעיל, היא לא תישא בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין. המציע יישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז, ובכלל, והמציע מוותר בזאת על כל טענה לפיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.

המציע יצרף להצעתו את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו המצורף להלן כנספח 0.7.1 כשהם חתומים בידי מורשי החתימה ומוחתמים בחותמת החברה. החתימה תהא בראשי תיבות על כל דף של המסמכים האמורים (החוזה ונספחיו) וחתימה מלאה בסוף החוזה (במקום המיועד לחתימת המציע).

ערבות ביצוע

הזוכה ימסור לעורך המכרז ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת.

ערבות הביצוע תהיה בסכום הנקוב בהסכם ההתקשרות.

הערבות תהיה תקפה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות ועד תום הרבעון הראשון שלאחר תום תקופת ההסכם.

עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות ו/או ינהג שלא בתום לב בתקופת ההתקשרות ו/או ייסוג מהצעתו.

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

ערבות זו תחליף את הערבות שהוגשה על ידי המציע בגין הגשת הצעתו למכרז ותהה בנוסח זהה.

נוסח ערבות הביצוע מופרט בנספח 0.7.2 – ערבות ביצוע.

זכויות רשות המסים בישראל

כללי

- רשות המסים בישראל אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז, ובלי לגרוע מכלליות האמור גם בשל אי קביעת הצעתו כזוכה במכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בהוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת רשות המסים בישראל בגין הוצאות אלה.

- רשות המסים בישראל תהיה רשאית שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה אשר פורסמו במסמכי המכרז, וזאת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שניתנה לבעל ההצעה אשר זכתה בציון הגבוה ביותר, הזדמנות להביא את טענותיו בפני המזמין.

- רשות המסים בישראל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או חלק ממנה או הצעה כלשהי, והיא רשאית לקבל הצעה בשלמותה או חלקים ממנה ואף לדחות או לפסול את כל ההצעות.

- רשות המסים בישראל תהא רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה.

- רשות המסים בישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא.

- רשות המסים בישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר סיפק בעבר טובין או שירותים למשרד ממשרדי הממשלה ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש או שקיימת חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, בכפוף למתן זכות טיעון למציע, בכתב או בע"פ, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

- רשות המסים בישראל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדית וללא צורך במתן הסבר.

- רשות המסים בישראל שומרת לעצמה את הזכות להפעיל מומחים מקצועיים נוספים כולל בנושאי אבטחת מידע והמציע מתחייב כי עובדיו ישתפו עמם פעולה ככל שיידרש כמו עם כל שאר עובדי המזמין.

- רשות המסים בישראל מבהירה כי המציע הזוכה אינו עובד רשות המסים בישראל ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת, המציע הזוכה לא ישתלב באופן בפעילות הרגילה והשוטפת ובהיררכיה הארגונית של רשות המסים בישראל ולא יעביר הוראות לעובדים, אלא באמצעות הנהלת רשות המסים בישראל או ע"י אנשי הקשר של רשות המסים בישראל, מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי רשות המסים בישראל ולא ייהנה משירותים מנהליים של רשות המסים בישראל (כגון: חדר, מזכירה, טלפון, מחשב ואמצעים אחרים לביצוע העבודה הניתנים לעובדים מן המניין), המציע הזוכה לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי רשות המסים בישראל, המציע הזוכה לא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד רשות המסים בישראל אלא כפועל מטעם רשות המסים.

פיצול ההתקשרות  (N)

בחירת זוכה חליפי

בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית רשות המסים בישראל להחליט על מציע שהוא במקום שני לזכייה. מציע זה יהיה לזוכה במכרז, אם בתוך 6 חודשים מיום פרסום הזוכה התקיים אחד מן התנאים הבאים:

לא חתם הזוכה הראשון על חוזה ההתקשרות;

לא המציא הזוכה הראשון מסמכים שנדרשו בחוזה ההתקשרות;

חזר בו הזוכה הראשון מהצעתו;

הזוכה הראשון לא קיים תנאי מוקדם להתקשרות.

היה והזוכה השני ויתר על זכותו או שגם הוא לא עמד באחד מן התנאים הנ"ל רשאית רשות המסים בישראל לפנות לזוכה הבא אחריו בתור וכך גם הלאה.

אין בהוראה זו כדי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 0.6.1 ד' ו-ה'.

ביטול המכרז

רשות המסים בישראל רשאית לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש, מכל סיבה שהיא לרבות בשל העדר/חוסר בתקציב, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.	
למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה רשות המסים בישראל מפניה זו כאמור בסעיף זה לעיל, היא לא תישא בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין. המציע יישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז, ובכלל, והמציע מוותר בזאת על כל טענה לפיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם הכרוכים בהכנת המכרז והגשתו.

שינוי בהיקף ההתקשרות

מובהר כי הכמויות המפורטות במכרז זה הנן על פי אומדן והערכה בלבד ואין בהן משום התחייבות כלשהי לרכישת כמות כלשהי של שירותים.

רשות המסים בישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לצמצם או להרחיב את היקף ההתקשרות ותכולתה ביחס לתכנון והצעת המחיר המקוריים והכול בהתאם לצרכים בפועל בתקופת ההתקשרות, הוראות חוק התקציב וכל דין. היה והרשות תבקש להרחיב או לצמצם את היקף השירותים הנדרשים, הזוכה במכרז יהיה מחויב לספקם בהתאם לתנאי המכרז והצעתו הזוכה. במקרה של הרחבת ההתקשרות המקורית הרשות שומרת לעצמה את זכות הברירה לביצוע הרחבות בהיקף כספי של עד 100% ביחס לתכנון והצעת המחיר המקוריים.

הצעת הספק (M)

מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם באופן מלא למבנה המכרז. תוכן ומבנה התשובה בכל סעיף יתאים לסיווג הסעיף.

במענה למכרז על המציע להתייחס לסעיפים הדורשים מענה, על פי הסדר בו הם מופיעים במכרז, ועל פי הנחיות המענה שבכל סעיף.

סעיפי המענה ימוספרו בהתאם לסעיפי המכרז. המציע רשאי לצרף להצעתו נספחים להבהרת המענה לסעיפים רלוונטיים, כגון חומר מקצועי וטכני, הבהרות וכדו' תוך סימון כל נספח במספר הסעיף אליו הוא מתייחס.

רשות המסים בישראל רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ואשר, לדעת רשות המסים בישראל, מונע את הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף.

המענה למכרז ייחתם בידי המוסמך או המוסמכים להתחייב ולחתום בשם המציע בצירוף חותמת המציע (חתימה בראשי תיבות על כל דף וחתימה מלאה בסוף הטופס). רשות המיסים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספק להוסיף ו/או לתקן את חתימתו על גבי מסמכי המכרז וזאת מבלי שהצעתו תיפסל.

המציע נדרש לכתוב את המענה שלו למכרז ע"ג קבצי ה - Word שצורפו כמפורט בסעיף 0.4.

הסתייגות

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.

כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה.

אופן הגשת ההצעה

הצעה במכרז תוגש ארוזה באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז " בלבד.

באריזה תהיינה שתי מעטפות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

- מעטפה מס' 1: (תסומן "פרקים 0 עד 4") והיא תכיל את הפריטים הבאים:

- מסמך המקור של מענה המציע לפרקים 0 עד 4 מודפס וכרוך, כאשר כל עמוד בו ייחתם בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעם המציע ובסוף כל פרק או מסמך, ייחתם בחתימה מלאה ובחותמת, כולל כל הנספחים שעל המציע לצרף להצעתו במסגרת פרקים 0 עד 4 של המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו.

שלשה עותקים מלאים של כל המפורט בסעיף א'1 לעיל.

תקליטור (CD) המכיל את הקבצים הבאים:

קובץ Word ו- PDF של מענה לפרקים 0 עד 4.

קובץ Excel הכולל את המענה לסעיף 2.3, 3.4.1.1, 3.4.1.2 וזאת בהתאם לקובץ המצורף לבקשה להצעות.

קבצי הסריקה בפורמט PDF של כל האישורים, ההצהרות והמסמכים הנספחים לפרקים 0 עד 4.

- מעטפה מס' 2: (תסומן "פרק 5 עלות") והיא תכיל את הפריטים הבאים:

- מסמך המקור של מענה המציע לפרק 5 כולל טבלאות קובץ Excel מודפס וכרוך, כאשר כל עמוד בו ייחתם בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעם המציע ובסופו ייחתם בחתימה מלאה ובחותמת.

- שלושה העתקים מלאים של כל המפורט בסעיף ב'1 לעיל.

- תקליטור (CD) המכיל את הקבצים הבאים:

קובץ Word של פרק 5.

קובץ Excel של טבלת הצעת העלות (כולל מענה פרק 5 וסעיף 5.2.4).

התוכן שב-CD's חייב שיהיה זהה לחומר המודפס. במקרה של סתירה בין החומר המודפס לבין הקיים על גבי המדיה המגנטית יועדף העותק המודפס והחתום.

תוקף ההצעה

הצעת המציע תהיה בתוקף עד למועד הנקוב בטבלת ריכוז הנתונים למכרז המפורטת בסעיף 0.1.1. במשך תקופה זו המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו.

לאחר תום תקופה זו, רשאית ועדת המכרזים להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 (תשעים) יום. במקרה של הארכה כאמור, יאריך המציע על פי דרישת רשות המסים בישראל את תוקף הערבות שצורפה להצעתו ב-90 יום נוספים ועל פי הדרישה. המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו במשך התקופה האמורה.

בעלות על המכרז ועל ההצעה

בעלות על המכרז ושימוש בו

מכרז זה הוא קנינה הרוחני של רשות המסים בישראל והוא מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות במכרז זה כל שימוש שאינו לצורכי הכנת הצעת המציע.

בעלות על ההצעה ושימוש בה

הצעת המציע למכרז זה היא רכושו של המציע. לרשות המסים בישראל תהא הזכות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור במכרז זה ולהתקשרות עם הזוכה במכרז.

עיון בהצעה הזוכה

- בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה.

- ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.

- וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.

- זכות העיון כאמור בסעיף קטן א' לא תחול על חלקים של וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

- כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

(N)

בדיקת ההצעות והערכתן

שיטת הבדיקה

ההצעות תיבדקנה על פי מידת עמידתן בדרישות המפרט כפי שיוגשו על ידי המציעים בגיליון ה-Excel  של המענה למפרט שצורף למסמכי המכרז, וציוני האיכות ישוקללו על פי טבלת חישוב ציוני האיכות שנקבעה ואושרה ע"י ועדת המכרזים ושתופקד בתיבת המכרזים קודם למועד האחרון להגשת הצעות. ההצעות שתעמודנה בסף איכות מוגדר תעבורנה לשלב בדיקת העלות וההצעה הזוכה תהה זו שתקבל את הציון הגבוה ביותר לאחר שקלול ציוני האיכות והעלות על פי היחס שנקבע.

יחס איכות/עלות

| איכות | עלות |
| --- | --- |
| 60% | 40% |

טבלת שקלול איכות

| סעיף במכרז | נושא | קריטריון האיכות | משקל יחסי |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | תיחום פנימי | הערכת עמידת ההצעה בדרישות הפונקציונאליות ודירוגן כמפורט בסעיף 2.3 ובקובץ האקסל המצורף | 70% |
| 4.2.1 | ניסיון המציע | הערכת ניסיון המציע על בסיס סעיף 0.6.3 ואיכות צוות המציע לפרויקט על בסיס סעיף 4.1.3. איכות צוות המציע לפרויקט: 5%. אופן ניקוד צוות המציע (בהתאם למענה ל- 4.1.3): הותק המינימלי של חברי צוות הפרויקט (של מנהל הפרויקט וצוות הפרויקט) עבור כל שנת ניסיון נקודה עד 5 נקודות. ניסיון המציע: 5% אופן ניקוד ניסיון המציע (בהתאם למענה ל- 4.2.2): מספר לקוחות בהם התקין את המוצר המוצע או גרסה אחת לפני: עד 3 לקוחות – 1 נקודות. כל שני לקוחות נוספים נקודה נוספת עד 5 נקודות. | 10% |
| 0.12.2.3 | מבדק מעשי | עמידה במבדק ה"מעשי" והתרשמות מעמידת הכלי בדרישות רשות המסים - הדגמת יכולות הכלי ע"י המציע בהתאם לדרישות המפרט | 20% |

שלבי הבדיקה

עמידה בתנאי סף

בשלב זה ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב הבא.

בדיקת המענה הכתוב

- ההצעות אשר תעמודנה בדרישות הסף תבחנה ותשוקללנה בהתאם לדרישות המנוסחות במפרט ובהתאם לקריטריונים ולאמות המידה.

- רשות המסים בישראל תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף להצעתו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף.

- רשות המסים בישראל תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע, בניסיונו, בצוות המוצע על ידו לביצוע הפרויקט, במסמכים אשר צירף המציע להצעתו, וכן  כל פרט אחר אשר יידרש על ידה לצורך בחינת ההצעה. במקרה שכזה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שיקבע.

- וועדת המכרזים ברשות המסים בישראל תקבע את קבוצת המציעים הסופית ואת ניקוד האיכות של כל מציע.

בדיקת המענה לסעיף 2.3

    - בשלב זה תיערך בדיקה של עמידת ההצעה בדרישות הפונקציונאליות והן ידורגו על בסיס ארבע הרמות: (1)קיים במוצר (2)קיים ברכיב צד ג' (3)דורש פיתוח (4)לא קיים.

    - בתום שלב זה יינתן ציון לסעיף בהתאם למענה ומשקל הסעיף.

    - המציעים שציון האיכות שיקבלו בסעיף 2.3 יהיה 70% ומעלה יעברו לשלב המבדק המעשי. מציעים שיקבלו מתחת לציון זה ייפסלו.

    - במידה ויסתבר כי סף האיכות שנקבע, 70 אחוז, היה גבוה ופחות משני מציעים השיגו את היעד האמור, רשות המיסים שומרת לעצמה את הזכות להוריד את ציון האיכות עד לסף של 65%.

מבדק מעשי (POC)

- המציעים שציון האיכות שקיבלו במענה לסעיף 2.3 ציון 70% ומעלה (או 65% במידה והופחת) ידרשו להוכיח יכולת במסגרת מבדק מעשי  למול וועדת המשנה של המזמין.

- הוכחת היכולת תעשה על מערכת של המציע וללא כל נתונים של רשות המסים.

- המציע יידרש להציג את הפתרון שהציג במענה ולהוכיח את היכולות והאמצעים שנדרשו במפרט.

- לכל מציע יינתנו עד 5 שעות לצורך לביצוע המבדק המעשי.

- מועדי המבדק המעשי ייקבעו ע"י המזמין.

- המציע יציג את אופן המימוש של כל הדרישות המפורטות בסעיף 2.3 להם השיב כי קיימות במוצר או במוצר צד ג' אשר נכלל בהצעתו.

- המציע יציג את אופן מימוש התהליכים המפורטים בסעיף 2.5.

- וועדת המשנה תבחן את הפתרון שיציג המציע והתאמת את עמידתו בדרישות המפרט.

- ועדת המשנה תעדכן את ציוני הערכת האיכות שנתנו על סמך בדיקת המענה הכתוב על פי ממצאי המבדק המעשי (מענה לסעיף 2.3) וכן תנקד המבדק המעשי על סמך:

    - התרשמותה מאיכות המערכת והתאמתה לדרישות המפרט:

    - התרשמות מיכולת הכלי בניהול תיקי פרויקטים (Portfolios).

    - התרשמותה מיכולת הכלי בניהול תוכניות פרויקטים (Programs).

    - התרשמותה מיכולת הכלי בניהול פרויקט בודד (Project).

    - התרשמות מיכולות הכלי לקשר בין פרויקטים ברמת משימות ואבני דרך.

    - התרשמותה מיכולת הכלי בניהול דרישות.

    - התרשמותה מיכולת הכלי בניהול משאבים פנימיים.

    - התרשמותה מיכולת הכלי בניהול משאבים חיצוניים וספקים.

    - התרשמות מיכולת הכלי בניהול עלויות ותקציב.

    - התרשמות מיכולת הכלי לנהל תוכנית עבודה שנתית ורב שנתי של הארגון.

    - התרשמות מיכולת הכלי לתעדף פרויקטים ולהציג תרחישי what if בהיבט התעדוף.

    - התרשמות מיכולות הסימולציה של הכלי.

    - התרשמות מיכולת ניהול הכלי פרויקטים עפ"י מתודולוגיית מפ"ל המים.

    - התרשמות מיכולת הכלי בעבודה במתודולוגיית AGILE (ניהול Backlogs, Sprints וכד').

    - התרשמות ממשק המשתמש של הכלי ונוחות העבודה עימו (מידת מורכבות הכלי והיבטי ההטמעה).

    - התרשמות מיכולת ניהול הסיכונים בכלי.

    - התרשמות מהדוחות והתצוגות למנהלים אותם יכול להפיק הכלי.

    - התרשמות מיכולת וגמישות היישום בכלי (מינימום פיתוח).

    - התרשמות מיכולת הכלי בניהול ממשק ל- Project Server 2013.

    - התרשמות מיכולת הכלי להתממשק ל TFS.

    - התרשמות מיכולות היצוא של הכלי.

    - התרשמותה  מאיכות עובדי המציע אשר יועסקו ברשות המיסים.

    - הניקוד יתבצע עפ"י הטבלה הבאה:

        - אופן ניקוד איכות המערכת והתאמתה לדרישות המפרט (יהווה 90% מציון הסעיף). כל דרישה תנוקד בנפרד.

| ניקוד | תיאור |
| --- | --- |
| 5 | פתרון המציע עונה במדויק ואף מעבר לכך לדרישות המזמין (מענה 100% מדרישות המזמין) |
| 4 | פתרון המציע עונה במידה רבה לדרישות המזמין (מענה של 81-99% מדרישות המזמין) |
| 3 | פתרון המציע עונה במידה בינונית לדרישות המזמין (מענה של 51-80% מדרישות המזמין) |
| 2 | פתרון המציע עונה במידה מועטה לדרישות המזמין (מענה של 21-50% מדרישות המזמין) |
| 1 | פתרון המציע אינו עונה לדרישות המזין או לא הוצג פתרון (מענה של 0-20% מדרישות המזמין). |

        - אופן ניקוד עובדי המציע (יהווה 10% מניקוד הסעיף)

| ניקוד | תיאור |
| --- | --- |
| 3 | הוצג מנהל פרויקט וצוות מקצועי בעל ניסיון וידע רב בפתרון המוצע (מעל שלוש שנות ניסיון של כל בעלי התפקידים) |
| 2 | הוצג מנהל פרויקט וצוות מקצועי בעל ידע וניסיון חלקי (משנתיים עד שלוש שנות ניסיון של כל בעלי התפקידים או של חלקם) |
| 1 | הוצג מנהל פרויקט וצוות מקצועי בעל ידע וניסיון מועט (עד שנתיים ניסיון של כל בעלי התפקידים או של חלקם) |

סיכום ציון האיכות

- יבוצע מיון של ציוני הספקים מהגבוה ביותר לנמוך ביותר. ספקים אשר ציון האיכות שלהם יהיה מתחת ל- 75% ייפסלו ולא יעברו לשלב הבא. ציוני האיכות של ההצעות שעברו את סף האיכות ישוקללו מול ציוני העלות.

- במידה ויסתבר כי סף האיכות שנקבע, 75 אחוז, היה גבוה ופחות משני מציעים השיגו את היעד האמור, רשות המסים שומרת לעצמה את הזכות להוריד את ציון האיכות ולהעמידו עד לרף של 70%.

בדיקת העלות

- בדיקת המחירים ועמידתם בכל דרישות המכרז.

- דירוג כל ההצעות שעמדו בדרישות המחיר באופן כזה שההצעה הזולה ביותר במקום ראשון והיתר בסדר יורד אחריה.

- מתן הציון 100% להצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר וחישוב הציונים של יתר ההצעות באופן יחסי בהתאם למחיר שהוצע בכל אחת מהן.

- שקלול ציון האיכות מול ציון העלות של כל אחת מן ההצעות בהתאם ליחס איכות/עלות שנקבע.

- דירוג ההצעות בסדר יורד בהתאם לציון המשוקלל שהתקבל. ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר היא הזוכה והיתר בסדר יורד אחריה.

מחירים

המענה לפרק 5 (פרק העלות) יהיה בהתאם למפורט בהנחיות המפורטות בפרק זה ועל גבי הטבלאות המפורטות בפרק 5.

ציוד משומש (N)

סיווג ביטחוני

סיווג מסמכי המכרז

מסמכי המכרז אינם מסווגים.

סיווג הפרויקט

רשות המסים בישראל הינה גוף מונחה רא"ם ואתרי רשות המסים מסווגים בסיווגים שונים, החל מסיווג 'בלמ"ס' (בלתי מסווג) ועד סיווג 'שמור'.

מודעת פרסום בעיתונות

מודעת הפרסום בעיתונות מצורפת כנספח 0.17.

יעדים

כללי

רשות המסים בישראל מבקשת להתקין ולהטמיע מערכת לניהול פרויקטים אשר תשמש את אגפי הפיתוח בארגון ואת עובדי רשות המסים. מערכת זו תשמש את הארגון ליצירת תכנית עבודה וניהול פרויקטים, שיקוף מצבם להנהלת רשות המסים ושע"ם.

המערכת תיושם ברשות המיסים בשלבים וזאת עפ"י הנחיית הנהלת הארגון וצרכי המשתמשים.

ברשות המסים כבר קיימת מערכת Project Server 2013. על הפתרון המוצע לאפשר התממשקות, הקמה והטמעה על בסיס מערכת וזאת בהתאם למפורט בסעיף 2.3.17.

לקוח / משתמש עיקרי

הלקוחות המרכזיים של המערכת הינם משרדי ניהול הפרויקטים (PMO), מנהלי הפרויקטים, העובדים בפרויקטים והנהלת רשות המסים ושע"ם.

גורמים מעורבים מובילים

חגית שילה – מנהלת האגף תכנון ובקרה, רשות המסים - שע"ם.

טלי שטרית - מנהלת ארכיטקטורה, מתודולוגיות ותחום ניתוח מערכות, רשות המסים - שע"ם.

יעדים ומטרות

- בחירת כלי לניהול ובקרת פרויקטים עבור רשות המסים והטמעתה בארגון.

- רכישת כלי לניהול ובקרת פרויקטים, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה, יישום ותחזוקת המערכת ברשות המסים.

- בניית והצגת תמונת מצב מלאה של כלל הפרויקטים המנוהלים ברשות המסים - הצגת דוחות ונתונים אודות תכנית העבודה וסטטוס הפרויקטים באופן גרפי וברור לכלל הדרגים בארגון.

- ניהול פרויקטים בצורה מובנית ומוגדרת בהיבטי לו"ז, משאבים, תקציב, סיכונים, איכות.

- ריכוז כלל המידע על הדרישות והפרויקטים בארגון במקום אחד.

- איסוף דרישות משתמש, תיעדופן והעברתן בין גורמים שונים בארגון לאישור.

- יצירה וניהול של תכנית עבודה ארגונית (שנתית ורב שנתית).

- ניהול הפרויקטים בהתאם למספר סוגי מתודולוגיות (לדוגמא: waterfall, agile) ובהתאם לאופן יישומן ברשות המסים.

- תיעוד, כולל תיעוד היסטורי, של כלל תהליכי הפרויקט, לצורך שמירת הידע הארוגני, ניתוח, למידה והפקת לקחים.

בעיות שהמערכת אמורה לפתור

- ייעול תהליך ניהול הפרויקטים.

- הרחבת היכולות של רשות המסים לצפייה בסטטוס פרויקטים קיימים.

- קיצור משכי הפרויקטים ועמידה בלוחות זמנים.

- ניהול משאבים אחוד.

- ניהול תקציב פרויקטלי.

- עבודה על פי מספר מתודולוגיות.

- ניהול דרישות ותעדופן.

השתלבות ביעדי הארגון

מימוש המערכת הינו חלק מתהליך ארגוני שמטרתו לשפר את תהליך האיסוף והתעדוף של דרישות המשתמש, הניהול והבקרה של פרויקטים ברשות המסים והעמידה באילוצי הפרויקט.

קשר לתכנית העבודה השנתית

הקמת המערכת הוגדרה ותוקצבה ע"י רשות המסים בתוכנית העבודה לשנת 2018.

ישימות

רשות המסים פועלת להטמעת מתודולוגיה לניהול ובקרת פרויקטים אשר תהווה את הבסיס להקמת המערכת ושילובה בארגון.

הפרויקט זוכה לתמיכה ושיתוף של הנהלת רשות המסים.

אופק הזמן

משך ההתקשרות הוא לשנתיים מיום חתימה על ההסכם המצורף כנספח 0.7.1 למכרז זה. לרשות המיסים בישראל, שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשמונה שנים נוספות, שנה בכל פעם ובסה"כ 10 שנים, וזאת בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992, התקנות על פיו והוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

יישום

מאפיינים כלליים

אופי המערכת וסוגה

הפתרון המוצע יהא מבוסס על מוצרי מדף מובילים וידועים בשוק, אשר אינם משווקים כפתרון ייחודי.

הגדרת מונחים

| תיק פרויקטים | אוסף של פרויקטים או תכניות שאוגדו יחדיו, כדי לסייע לניהולם היעיל וזאת מתוך מטרה לעמוד ביעדי האסטרטגיה העסקית. |
| --- | --- |
| תכנית פרויקטים | קבוצה של פרויקטים שהינם קשורים ומתואמים, לשם הבטחת תועלת ובקרה שאינן ברות השגה בניהול פרויקט בנפרד. |
| תכנית עבודה | מציגה את הפרויקטים שתוכננו לביצוע באותו רבעון/ שנה/ מספר שנים על גבי ציר הזמן כולל התייחסות למשאבים הנדרשים בכל פרויקט. |
| פרויקט | מאמץ זמני הכולל אוסף פעילויות שמטרתן לספק תוצר ייחודי תחת מסגרת של אילוצים. תוצר יכול להיות פיתוח של מערכת חדשה, שיפורים ושינויים במערכת קיימת, הקמת תשתית מחשוב חדשה ו/או שדרוג הקיימת וכן פיתוח שירות חדש. |
| יחידת מסירה | חלוקת הפרויקט/ המערכת לתתי פרויקטים/ מערכות. כל תת פרויקט יכיל מקבץ של דרישות ותהליכים עסקיים בעלי מכנה משותף אשר ניתן לרכזם ליחידת תוכנה עצמאית. |
| ערסל | אוסף חבילות עבודה. |
| חבילת עבודה | אוסף פעילויות/משימות בפרויקט. |
| פעילות/ משימה | היחידה הנמוכה ביותר בתכנית הפרויקט. |
| תכנית פרויקט | מציגה את יחידות המסירה שתוכננו לביצוע בפרויקט באותו רבעון/ שנה/ מספר שנים לגבי ציר הזמן כולל התייחסות לתצוגת משאבים, ערסלים, חבילות עבודה ומשימות/פעילויות בהתאם לצורך. |
| גוף עסקי | מערכי המס ברשות המסים. |
| גוף מקצועי | שע"ם – יחידת המחשוב ברשות המסים. |
| מחזור חיי פרויקט פיתוח | אוסף כל השלבים המרכיבים את הפרויקט. משלב גיבוש הרעיון ועד שלב הטמעת הפתרון. מחזור חיי הפרויקט מורכב מהשלבים הבאים: - טרום ייזום – דרישות לקוח - ייזום - תכנון ואפיון מפורט - עיצוב - קידוד (פיתוח) - בדיקות מסירה - בדיקות קבלה - העברה לייצור - הדרכה - פיילוט (הרצה ראשונית) - הטמעה וסגירה |

תיחום חיצוני

משתמשים

- הלקוחות העיקריים והישירים הנם:

  - משרד ניהול הפרויקטים (PMO) ברשות המסים.

  - מנהלי הפרויקטים ברשות המסים.

  - מנהלת תכנון ובקרה ברשות המיסים.

  - מנהלת מתודולוגיות ברשות המסים.

  - רפרנטים ברשות המסים.

- לקוחות עקיפים אשר יעשו שימוש בתוצרי המערכת:

  - מנהל רשות המסים.

  - מנהל שע"ם.

  - מנהלי אגפים ברשות המסים.

  - סמנכ"לים ברשות המסים.

  - מפתחים / העובדים בפרויקטים / גורמים מדווחים.

  - היחידה הכלכלית ברשות.

מערכות משיקות

- ממשק ליישומי office – פתיחת קבצים word, excel, power point, visio מתוך המערכת, גישה ל-outlook מתוך המערכת, קבלת תזכורות והתראות מהמערכת לדוא"ל.

- MS Project server – ממשק דו כיווני בין ה-project  ל-PPM לטובת הזנה דו כיוונית בין המערכות אודות פרויקטים המנהלים בהן.

- TFS – קשר דו כיווני. דיווח אודות התקדמות משימות פיתוח שיוזנו ב-TFS ישוקפו במערכת ה-PPM ומשימות שיוקמו ב- PPM יוקמו ב- TFS.

- מערכת הפרמיות (פיתוח עצמי של שע"ם או מוצר מדף שירכש)– תקבל בעתיד נתוני דיווח ממערכת ה-PPM לביצוע עיבודי חישוב. הממשק יהיה באמצעות ייצוא או ייבוא קובצי אקסל, CSV או Web Service שיבנה ע"י המזמין. במסגרת הממשק יועברו מדדים ברמת הפרויקט והעובד אשר יצביעו על עמידתם בתוכנית העבודה (תכנון מול ביצוע – לדוגמא: משך ביצוע העבודה יחסית לתכנון, % ביצוע בפועל יחסית ל - % הביצוע המתוכנן, עמידה באבני דרך)

- ממשק למערכת מרכב"ה (SAP) – שליפת נתונים מקובץ עובדים וקליטתם במערכת לטובת ניהול המשאבים.

- יצירת web service לעדכון רשימת כוח האדם (פנימי וחיצוני לשע"ם) מתוך קובץ העובדים (גם מה-SAP וגם חיצוני ל-SAP) באופן שוטף.

- ייבוא וייצוא נתונים באמצעות קבצי excel, xml, word, pdf, png.

- ממשק למערכת הדוקומנטום הקיימת בארגון לטובת שמירה וניהול של המסמכים ממערכת ה-PPM למערכת הדוקומנטום. מעבר למערכת הדוקומנטום יתאפשר באמצעות לינק מתוך מערכת ה-PPM.

- חשיפת API של המערכת.

- יכולת לשלב web part של משימות העובד וסטטוס הפרויקט בפורטל ארגוני (SharePoint).

תיחום פנימי (S)

המענה לסעיף יבוצע בקובץ האקסל המצורף למכרז

כללי

דרישות כלליות

הגדרת Workflow והתניות (קיים אישור/מסמך) כרכיב ניהול והגדרת תהליכים. לדוגמא: הגדרת תהליך של סבב אישורים, ניהול הדרישות, ניהול הפרויקט. הגדרת תהליכי העבודה ותהליכי ביצוע, תהליכים א-סינכרוניים ומקביליים והצגתם גרפית.

יכולת לבצע את אותו סבב אישורים מספר פעמים.

הגדרת תרחישי What-if ויכולת ביצוע של מבחני רגישות (הרצת סימולציות של שינוי במשאבים/ תקציב/ לוחות זמנים) תוך הצגת השפעת התרחישים על ה-ROI.

פורטל פרויקטים - מסך תיק פרויקטים, מסך תכנית פרויקטים, דף פרויקט על כל מאפייניו והסטאטוס בו הוא נמצא, דף אישי לבעל תפקיד בפרויקט עם המשימות/פעילויות שלו וסטאטוס המשימות/פעילויות ויכולת לעדכן סטאטוס.

מודול ניהול ישיבות ומעקב החלטות - תבנית לסיכום דיון, יכולת לגזור מהחלטות הישיבה למשימות/פעילויות, ניהול המשימות/פעילויות ומעקב אחר ביצוען.

הטמעת/ הגדרת מודל תמחור לפרויקט במערכת: בחירת קריטריונים קבועים מראש שבאמצעותם יתבצע חישוב של ימי העבודה הנדרשים לביצוע משימות/פעילויות בפרויקט (לדוגמא: שפת תכנות, כשירות כ"א וכד').

תמיכה בסוגי מבנים ארגוניים של פרויקט:

- היררכי / פונקציונאלי- הגדרת הרשאות כך שתיווצר כפיפות בין משתמשים.

- פרויקטלי- הגדרת הרשאות כך שיתאפשר להגדיר מספר מנהלי פרויקטים לפרויקט אחד בכפיפות הרצויה.

- מטריציוני- הגדרת הרשאות כך שתתאפשר הנחייה של 2 גורמים עבור משתמש: גורם היררכי/פונקציונאלי וגורם מקצועי.

יכולות לבצע ניתוח חלופות איכותי וכמותי במערכת.

יכולות שיתופיות בכלי (Collaboration): יכולת לנהל צ'טים (כולל שמירה של ההתכתבות בצ'ט).

יכולות שיתופיות בכלי (Collaboration): יכולת לנהל פורומים (כולל שמירת מידע).

יכולות שיתופיות בכלי (Collaboration): יכולת לשתף מסמכים.

יכולת לנהל היסטוריה של ישויות במערכת: היסטוריה של דרישה, היסטוריה של פרויקט, תיקי פרויקטים, תכניות פרויקטים, היסטוריית משאבים. היסטוריה תתייחס לתאריכי שינויים, מהות השינויים, מבצע השינויים וכד'.

ניהול דרישות

ניהול דרישות – דרישות סף (M)

יכולת להגדיר דרישה במערכת - יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של דרישה.

הגדרת מאפיינים (meta data) לדרישה בהתאם לאפיון או להגדרת המשתמש (סטטוס אושר/ לא אושר, תקציב, חשיבות, יחידה ארגונית, לוחות גורם אחראי וכד'), ואפשרות לשנות ערכי המאפיינים.

יכולת לקשר בין דרישה לפרויקט.

יצירה, עדכון וסגירה /ביטול לוגי כולל סיבת סגירה/ביטול (לדוגמא: בוטל, מוקפא, כפול) של דרישות בכל שלב במחזור חיי הפרויקט.

ניהול דרישות – דרישות נוספות

יכולת להגדיר יעדים עסקיים במערכת - יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה (לוגית) של יעד עסקי.

יכולת לפתוח דרישה במערכת ע"י גורם מורשה שיקבע ע"י הרשות באמצעות טופס אלקטרוני במערכת.

יכולת לנהל מאגר דרישות (ניהול עפ"י יחידה ומועד פתיחת הדרישה, מיון, סינון, חיפוש).

יכולת לסווג את הדרישה לפי: בקשה לשו"ש (שינוי ושיפור), דרישת תחזוקה, דרישת פיתוח, דרישת אבטחת מידע, דרישת תשתיות, דרישת חקיקה.

יכולת לנהל תהליך בקשה לדרישה (Workflow) כולל סבב אישורים.

יכולת לקשר דרישה ליעד עסקי.

יכולת לקשר בין מספר דרישות לפרויקט.

יכולת לשייך משאבים לדרישה.

יכולת לעדכן את הלו"ז, המשאבים, התקציב והתכולה של הפרויקט עקב ביצוע שינוי בדרישה.

איחוד של מספר דרישות לאחת.

פיצול דרישה למספר דרישות.

יצירת תלויות וקשרים בין דרישות.

יכולת לתעדף דרישות בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י הנהלת הארגון ולמאפייני הפרויקט (meta data) כגון, עלות/ תועלת, לו"ז, גודל, סוג.

יכולת לתעדף דרישות ברמה אגפית וכלל ארגונית.

יכולת ליצור טופס בקשה לדרישה בהתאם לנספח 2.3.2.2.15.

ניהול תיקי פרויקטים (Projects Portfolio)

ניהול תיקי פרויקטים – דרישות סף (M)

יכולת ליצור, לצפות, למחוק ולעדכן תיקי פרויקטים (Projects Portfolio).

תצוגת תכנון מול ביצוע ברמת תיקי פרויקטים וברמת כלל תיקי הפרויקטים.

ניהול תיקי פרויקטים (Projects Portfolio) – דרישות נוספות

ניהול תיקי פרויקטים ברמה אגפית, מחלקתית וכלל ארגונית.

הגדרת מאפיינים (meta data) לתיקי פרויקטים: סוג תיקי פרויקטים, סטטוס תיקי פרויקטים, תקציב תיקי פרויקטים, משאבי תיק הפרויקט, לו"ז תיקי פרויקטים, סיכונים לתיקי פרויקטים, יחידה ארגונית מובילה (או יותר).

ניהול תיקי פרויקטים שנתיים ( תכנית עבודה שנתית).

ניהול תיקי פרויקטים רב שנתיים (תכנית עבודה רב שנתית).

יכולת לנהל מספר תיקי פרויקטים.

יכולת לשייך משאבים לתיקי פרויקטים.

יכולת לנהל ולהציג משאבים ותקציב בתיקי פרויקטים בצורה היררכית מלמעלה למטה (Top Down).

יכולת בניית תקציב לתיקי הפרויקטים.

יכולת לקשר בין יעדים עסקיים לתיקי פרויקטים.

יכולת לקשר בין מערכות לתיקי פרויקטים.

יכולת להציג, לקבץ, למיין ולסנן תיקי פרויקטים ע"פ קריטריונים שונים, לדוגמא: תיעדוף, יחידות עסקיות, עלות, תרומה עסקית, משאבים, משאבים משותפים, תקציבים, תקציבים משותפים.

הצגת תיק ותיקי פרויקטים עם עזרי חיווי גרפיים כגון: Dashboard, תרשימי עוגה, ציר זמן, רמזורים.

יכולת לבצע סימולציות על תיקי פרויקטים כגון: השפעה של שינוי במשאבים ובתקציב על תיק הפרויקטים.

יכולת לזהות ולהציף חריגים ברמת תיקי פרויקטים (משאבים חריגים, צווארי בקבוק, חריגות בלוחות זמנים).

יכולת ליצור ולנהל משימות/פעילויות (כולל מאפיינים) ברמת תיקי פרויקטים (Task Management).

יכול ליצור תיקי פרויקטים מדרישה / דרישות.

יכולת לתעדף בין תיקי פרויקטים.

ניהול תכניות פרויקטים (Projects Programs)

ניהול תכניות פרויקטים – דרישות סף (M)

יכולת ליצור, לצפות, למחוק ולעדכן תכנית פרויקט (Projects Programs).

ניהול תכניות פרויקטים (Projects Programs) – דרישות נוספות

הגדרת מאפיינים (meta data) לתוכנית פרויקט: סוג תיקי פרויקטים, סטטוס תיקי פרויקטים, תקציב תיקי פרויקטים, משאבי תיק הפרויקט, לו"ז תיקי פרויקטים, סיכונים לתיקי פרויקטים, יחידה ארגונית מובילה (או יותר).

יכולת ליצור תכנית פרויקט מתוך תיקי פרויקטים.

יכול ליצור תכנית מדרישה / דרישות.

יכולת לנהל תכניות פרויקט ברמה אגפית, מחלקתית וכלל ארגונית.

יכולת לתעדף בין תכניות פרויקט.

ניהול תכניות פרויקטים שנתיות.

ניהול תוכניות פרויקטים רב שנתיות.

יכולת לנהל מספר תוכניות פרויקטים.

יכולת לשייך משאבים לתוכנית פרויקט.

יכולת לנהל ולהציג משאבים בתוכנית פרויקט בצורה היררכית מלמעלה למטה (Top Down).

יכולת לנהל ולהציג תקציבים בתוכנית פרויקט בצורה היררכית מלמעלה למטה (Top Down).

יכולת לנהל תקציב לתוכנית פרויקט.

יכולת לקשר בין יעדים עסקיים לתוכנית פרויקט.

יכולת למיין ולסנן תוכניות פרויקטים ע"פ קריטריונים שונים, לדוגמא: תעדוף, יחידות עסקיות, עלות, תרומה עסקית.

תצוגת תכנון מול ביצוע ברמת תוכנית פרויקט וברמת כלל תוכניות הפרויקטים.

יכולת עריכה קבוצתית של תוכניות פרויקטים לדוגמא שם, תעדוף עבור כמה תיקי פרויקטים יחדיו.

הצגת תוכנית ותוכניות פרויקטים עם עזרי חיווי גרפיים כגון: Dashboard, תרשימי עוגה, ציר זמן, רמזורים.

יכולת לבצע סימולציות על תוכנית פרויקט כגון: השפעה של שינוי במשאבים ובתקציב על תיק הפרויקטים.

יכולת לדרג פרויקטים – יכולת לחשב ציון לתוכנית פרויקטים עפ"י מספר מדדים שיקבעו, לדרגם ולהציגם עפ"י סדר דירוגם.

יכולת לזהות ולהציף חריגים ברמת תוכנית פרויקט (משאבים חריגים, צווארי בקבוק, חריגות בלוחות זמנים).

יכולת ליצור ולנהל משימות/פעילויות (כולל מאפיינים) ברמת תוכנית פרויקט (Task Management).

הצגת לוח זמנים עם עזרי חיווי גרפיים כגון: גאנט.

הצגת תכניות העבודה של כלל הפרויקטים ברמת העל על גבי לוח שנתי.

צפייה בלוח שנה ארגוני (כנסים, הכשרות) מתוך לוח השנה של הפרויקט.

הגבלת האפשרות לעדכן לוחות זמנים בהתאם להרשאה.

יכולת לקשר בין מערכות לתוכנית פרויקט.

ניהול פרויקט

ניהול פרויקט – דרישות סף (M)

יכולת ליצור, לצפות, למחוק ולעדכן פרויקט (Project).

יכולת ליצור פרויקט מדרישה / דרישות.

ניהול פרויקט ברמה אגפית, מחלקתית וכלל ארגונית (חוצה אגפים/מחלקות).

יכולת ליצור / לקשר פרויקט מתיקי פרויקטים.

יכולת ליצור / לקשר פרויקט מתוכנית פרויקט.

יכולת להפיק תכנית עבודה לפרויקט בהתאם למשאבים ששויכו.

יכולת להגדיר WBS, ערסלים, חבילות עבודה ופעילויות לפרויקט.

יכולת כיווץ/הרחבה/קיבוץ תצוגה של פעילויות לרמת חבילת עבודה וערסל.

יכולת לנהל אבני דרך לפרויקט.

יכולת לנהל משאבים וזמן בפרויקט.

יצירה, עדכון והגדרת תלויות בין משימות/פעילויות בפרויקט.

יכולת לקשור בין משימה/פעילות למשאבים ולוז.

הגדרה, יצירה ועדכון של תלויות (ארבעת סוגי התלויות) בין משימות/פעילויות בפרויקט.

הגדרת מאפיינים (meta data) למשימה/פעילות בהתאם לאפיון או להגדרת המשתמש (שם המשימה/פעילות, סטטוס אושר/ לא אושר, תקציב, חשיבות, יחידה ארגונית, לוחות זמנים, גורם אחראי וכד').

יכולת להזין אחוזי ביצוע של משימות/פעילויות.

יכולת לדווח ימי ושעות עבודה בפרויקט.

יכולת לבצע מעקב תכנון מול ביצוע – תקציב, זמן, שעות עבודה.

יכולת לסגור/להקפיא את הפרויקט

יכולת להגדיר מספר Baselines לפרויקט.

יכולת לחשב ולהציג נתיב קריטי לפרויקט.

ניהול פרויקט – דרישות נוספות

יכולת לשייך דרישות חדשות לפרויקט קיים.

אפשרות לשיקוף ביצוע הפרויקט על ידי ספק חיצוני.

יכולת לעקוב אחר ההוצאות הפרויקט (הוצאות על פני זמן ויחידות מסירה).

ניהול גרסאות של יחידות מסירה.

יכולת לקבל התראות על חריגות בפרויקט.

יכולת לתעד בעיות הקשורות לפרויקט ומאפיינים לבעיה (תיאור הבעיה, חומרה, סטאטוס, שלב וכד').

יכולת לצפות בהתקדמות הפרויקט על פני ציר זמן.

יכולת לנהל תלויות בין פרויקטים – קישור בין פעילויות, אבני דרך, חבילות עבודה בין פרויקטים שונים.

יכולת לקשר פרויקט למערכת/מערכות.

יכולת לייבא פרויקט בצורה תקינה ומיושרת מקובץ Project 2010 ומעלה.

יכולת ליצור ולנהל משימות/פעילויות (כולל מאפיינים) ברמת פרויקט (Task Management).

יכולת להוסיף חיווי גראפי למצב הפעילות (רמזורים או חיווי גראפי אחר).

יכולת לנהל סבב אישורים לתוכנית בסיס של פרויקט.

יכולת ליצור תבניות פרויקטים.

יכולת לתעד סיכומי ישיבות הקשורות לפרויקט במערכת.

יכולת לצפות במדדי בקרה ברמת הפרויקט, הערסל, חבילת העבודה והפעילות (לדוגמא: SPI, CPI).

יכולת לבצע תהליך סגירה של פרויקט במערכת – הפקת לקחים ומילוי שדות רלוונטיים לסגירת הפרויקט.

יכולת לנהל יומן פרויקט (תיעוד של אירועים ומשימות/פעילויות שהתרחשו ויתרחשו בפרויקט).

יכולת ליצור גרסת הדפסה לתוכנית פרויקט כולל תצוגה מקדימה.

יכולת להתאים ולשנות את תצוגת ציר הזמן של הגאנט (שנה, רבעון, חודש, שבוע).

ניהול לקוחות הפרויקט – רשימה ומאפיינים של כל לקוח של הפרויקט.

יכולת לנהל פרויקטי פיתוח ופרויקטים שאינם פרויקטי פיתוח (פרויקט אסטרטגי/ ארגוני) ולנהל מרכיבים שאינם פיתוח.

ניהול משאבים

ניהול משאבים – דרישות סף (M)

יצירה, עדכון והגדרת אחוז משרה למשאב.

ניהול מאגר משאבים מרכזי ברמת כלל הארגון.

ניהול מאגר משאבים ברמת תיקי פרויקטים.

ניהול מאגר משאבים ברמת פרויקט.

הקצאת משאב מהמאגר המרכזי לפרויקט או למשימה/פעילות.

ניהול ספקים (פרטי ספק / מאפייני ספק).

הקצאת משאב מהמאגר המרכזי למספר פרויקטים.

הקצאת משאב מהמאגר המרכזי למספר תוכניות פרויקטים.

ניהול משאבים – דרישות נוספות

איתור והצגת משאבים שטרם הוקצו או הוקצו יתר על המידה.

הצגת זמינות של עובד על פני זמן (לוח שנה לעובד).

זיהוי העמסת משאבים (צווארי בקבוק).

יכולת להגדיר משאבים שאינם עובדים (חומרים וציוד).

יכולת ליצור ולהציג פרויקטים בעלי משאבים משותפים.

הוספת מאפיינים (meta data) למשאב. לדוגמא: כישורים, אחוזי משרה, תפקיד, רמת מיומנות ויחידה עסקית מסוג מחלקה/אגף/חוץ ארגוני.

יכולת לקבץ ולהציג משאבים עפ"י המאפיינים שהוגדרו למשאב.

צפייה בהתפלגות משרת העובד על פני הפרויקטים בהם מועסק (גרף ורשימת פרויקטים אליהם משויך).

צפייה בפעילות משאבים ברמה שבועית, חודשית, רבעונית ושנתית.

העברת הודעה אוטומטית לעובד על הקצאתו למשימה/פעילות.

ביצוע החלקת משאבים.

הצגת התנגשויות בין משאבים.

יכולת לדווח שעות ע"י משאב –מסך דיווח שעות למשאב.

יכולת לדווח שעות ע"י מנהל במקום המשאב –מסך דיווח שעות.

יכולת לדווח שעות עבור משימות/פעילויות במספר פרויקטים ממסך דיווח שעות בו זמנית.

יכולת לנהל מבנה ארגוני במערכת ומאפיינים לכל תפקיד.

צפייה במשאבים ברמה הארגונית, אגפית, יחידתית, פרויקטלית.

ניהול משאבים ברמה הארגונית.

ייבוא משאבים ממקור חיצוני – קובץ.

יכולת לנהל תהליך בקשה למשאב.

יכולת להציג משאבים Bottom-up.

יכולת להציג משאבים Top-down.

ניהול סטאטוס משאב.

הצגת משימות לעובד

ניהול אג'ילי

ניהול אג'ילי – דרישות סף (M)

יצירה, עדכון ומחיקה של Epic מתוך יחידת מסירה.

יכולת ליצור, לעדכן ולמחוק Backlog.

יכולת ליצור, לעדכן ולמחוק user stories.

יכולת לשייך user story ל-Epic.

יכולת לשייך משימות/פעילויות פרויקט ל-user story.

יכולת לתעדף user stories בתוך ה-Backlog.

יכולת ליצור, לעדכון ולמחוק  ספרינטים.

הגדרת מאפיינים (meta data) לספרינטים, לדוגמא: תאריך סיום, משך הספרינט, ססטוס, תיאור.

יכולת לשייך user stories לספרינט בהתאם לתעדוף.

יכולת לשייך משאבי פרויקט לספרינט.

יכולת לשייך משימות/פעילויות פרויקט לספרינט.

יכולת לשייך משאבי פרויקט למשימה/פעילות.

יכולת להעביר משימות/פעילויות מספרינט לספרינט.

יכולת צפייה בלוח משימות/פעילויות של ספרינט.

ניהול אג'ילי – דרישות נוספות

יכולת צפייה בסטטוס התקדמות הספרינט.

ממשק משתמש drag&drop של משימות/פעילויות.

יכולת לשתף לוח ספרינט בין משאבי הפרויקט.

יכולת להגדיר את סטטוס המשימות/הפעילויות בספרינט (TODO, IN PROGRESS, DONE).

יכולת לעדכן השלמת user story.

יכולת ליצור, לעדכן ולמחוק לוח Daily, Weekly.

יכולת להוסיף נושא ללוח Daily, Weekly.

יכולת להציג את המשימות/פעילויות בחלוקה לפי משאב.

יכולת כיווץ/הרחבה/קיבוץ תצוגה של user story לרמת Epic/ יחידת מסירה.

יכולת להציג את המשימות/פעילויות בחלוקה לחודשים ורבעונים.

הצגה גרפית של ספרינטים שבהם לא הוקצו משאבים לכל משימה/פעילות בספרינט.

הצגת גרף velocity של משימות/פעילויות המשאבים בספרינט.

ניהול זמן

ניהול זמן – דרישות סף (M)

הגדרת ימי חופשה ארגוניים, חגים וסופי שבוע לפרויקט.

הזנת משכים, תאריכים, טווחים וסטטוס (פעילה/לא פעילה) למשימות/פעילויות.

חישוב אוטומטי של משך הפרויקט.

הגדרת אילוצים למשימות/פעילויות.

הצגת לוח זמנים עם עזרי חיווי גרפיים כגון גאנט.

הגדרת לוח שנה ייעודי לפרויקט.

ניהול זמן – דרישות נוספות

הגדרת לוח זמנים למשאב.

תצוגה מרובת פרויקטים ברמת תכנית עבודה, תיק פרויקטים ופרויקט בודד על גבי לוח שנתי.

הגדרת אילוצים למשימות/פעילויות.

הגדרת לוח שנה ייעודי לתיקי פרויקטים.

הגדרת לוח שנה ייעודי לתוכנית פרויקט.

צפייה בלוח שנה ארגוני (כנסים, הכשרות) מתוך לוח השנה של הפרויקט.

הגדרת ימי חופשה ארגוניים, חגים וסופי שבוע לפרויקט.

הגבלת האפשרות לעדכן לוחות זמנים בהתאם להרשאה.

קבלת התראה על שיבוץ משימה/פעילות בימים שהוגדרו כ"לא לעבודה".

ניהול תקציב ועלויות

ניהול תקציב ועלויות – דרישות נוספות

יכולת ליצור, לצפות, לעדכן ולמחוק תקציב.

יכולת לסכום כלל עלויות הפרויקט.

יכולת לסכום את כלל עלויות תיק הפרויקט.

יכולת לסכום את כלל עלויות תוכנית הפרויקט.

יכולת לנהל סעיפי תקציב.

הגדרת מטבע לניהול העלויות.

ניהול תכנון התקציב מול הוצאות בפועל – הוצאות פנים וחוץ ארגוניות.

תמחור עלות שעת עבודה ויום עבודה ותמחור שעות וימי עבודה נוספים.

תמחור חומרים וציוד.

תמחור עלויות הרישוי, ההטמעה והתחזוקה.

הגדרת עלויות קבועות ומשתנות.

ניהול עלויות פרויקטליות ועלויות שוטפות בשלב התחזוקה.

שיוך עלויות לסוגים: שוטפות, חד-פעמיות, קבועות, משתנות.

הגדרת מחיר קבוע לכל סוגי הכישורים שניתן לתת למשאב.

הצגת עלויות לפרויקט בחתך שנתי.

הגדרת מודל העלויות בפרויקט: שעתי, לפי תפקיד, לפי תפוקה, לפי אבני דרך.

ניהול עלויות לפני ואחרי מע"מ.

צפייה בתקציב הפרויקט בצורת Bottom-Up: משימות/פעילויות, חבילות עבודה וערסלים.

צפייה בתקציב הפרויקט בצורת Top-Down: ערסלים, חבילות עבודה,  משימות/פעילויות.

צפייה בהקצאת התקציב לפי מחזור חיי הפרויקט.

ניהול תקציב חודשי, רבעוני ושנתי לפרויקט.

ניהול תקציב חודשי, רבעוני ושנתי לכלל הפרויקטים.

ניהול תקציב: תקציב כולל מאושר, תקציב כולל מבוקש, תקציב כולל מועבר, תקציב כולל מנוצל, תקציב כולל יתרה,  תקציב שנתי מאושר, תקציב שנתי מבוקש, תקציב שנתי מועבר, תקציב שנתי מנוצל, תקציב שנתי יתרה.

ניהול יתרות תקציב.

חישוב ROI לפרויקט.

ניהול גרסאות תקציב.

צפייה באבני הדרך לתשלום לספק חיצוני.

ניהול בנק שעות של ספקים חיצוניים.

ניהול חוזים, הזמנות וחשבוניות בפרויקט חיצוני.

התראה על סיום בנק שעות.

ניהול תהליך תכנון תקציב.

ניהול הוצאות בפרויקט.

טעינת קבצי חשבוניות וקבלות וקישורן לתקציב.

ניהול תהליך אישור תשלום מתקציב הפרויקט.

ניהול חשבונות פנים-ארגוני – ניהול התקציב מול אגפים ברשות המסים.

דוחות ותצוגות

דוחות ותצוגות – דרישות סף (M)

תצוגת גאנט (Gantt chart) – לוח שנתי ועל גביו לוחות זמני הפרויקט הבודד או כלל הפרויקטים.

תצוגת גאנט מרובה פרויקטים.

תצוגת לוח שנה- אירועים ארגוניים, חגים, ימים שאינם לעבודה.

תצוגת ציר זמן (Time line).

דוחות ותצוגות – דרישות נוספות

תצוגת תרשים רשת – שם משימה/פעילות, תאריך תחילה משוער ובפועל, תאריך סיום שמוער ובפועל.

Resource usage.

Resource sheet.

Resource graph.

Resource form.

הצגת המשאבים בגאנט הפרויקט.

עמוד מרכז של מצב הפרויקט – תצוגת Dashboard של סיכונים , לו"ז, תקציב, שביעות רצון, וכן מידע על פעילויות בחריגה, משימות/פעילויות לטיפול והערות.

תצוגת Dashboard בהתאם להרשאות ובעלי תפקידים.

Task sheet.

Tasks usage.

דו"ח / תצוגה גרפית של סטטוס הפרויקט על פי אבני דרך – אבני דרך (אבני שהושלמו וטרם הושלמו, תאריך סיום של אבן דרך, הערות וכד').

תצוגה מרכזת של כל הפרויקטים בתוכנית הפרויקטים עפ"י אבני דרך.

הצגה גרפית של סטטוס תיק הפרויקט לפי אבני דרך של הפרויקטים (זמנים, משאבים, סיכונים, תכנון מול ביצוע, בעיות / משימות/פעילויות פתוחות, תחזית לסיום הפרויקטים וכד')  בעזרת תרשימי עוגה, ציר זמן, מחוונים ורמזורים.

הצגה גרפית של סטטוס הפרויקט לפי אבני דרך (זמנים, משאבים, סיכונים, תכנון מול ביצוע, בעיות / משימות/פעילויות פתוחות וכד') בעזרת תרשימי עוגה, ציר זמן, מחוונים ורמזורים.

דוחות תקציב – תכנון, ביצוע ואחוז ביצוע לפי חלוקה לאגפים.

דוח משימות/פעילויות עתידיות – משימות/פעילויות בפרויקט שטרם בוצעו.

דוח עובדים לפי יחידה ארגונית – משאבים משובצים לפרויקט בהתאם ליחידה הארגונית אליה משויכים.

דוח שעות עבודה לפי פרויקט- מספר שעות עבודה שבוצעו ושטרם בוצעו והוקצו לפרויקט.

דוח השקעה של עובדים בכל פרויקט – שעות שכל עובד הקצה בכל פרויקט.

דוח של משימות/פעילויות שלא הסתיימו בזמן – הסתיימו אך במועד מאוחר משהוגדר להן.

דוח של משימות/פעילויות חורגות וטרם הסתיימו.

דוח תכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

מיון וסינון פרויקטים על פי מדדים שונים, לדוגמא: חשיבות, יחידות עסקיות, תאריך ביצוע וסוג פרויקט.

דוח תוכנית עבודה שנתית (רשימת דרישות לפי מבנה ארגוני והגורם הדורש).

דוח ביצוע תוכנית עבודה (דרישות, היקף שעות / ימים - תכנון, ביצוע בפועל).

תוכנית עבודה שנתית של משאב וחריגה בהקצאה אל מול הזמינות.

דוח מסכם סטטיסטי של הקצאת שעות ברמת אגף - זמינות שעות, הקצאה מתוכננת, ביצוע בפועל, השוואה של תכנון מול ביצוע מול זמינות משאבים (פוטנציאל).

דוח ביצוע של דרישה הכולל: שיוך ארגוני, תיאור הדרישה, שמות המשאבים שהוקצו לביצוע הדרישה, היקף שעות מתוכננות של כל משאב, היקף שעות ביצוע בפועל.

דוח סטאטוס משאבים ברמת כלל המשאבים ומשאב בודד הכולל: שם המשאב, היקף שעות מתוכננות, היקף שעות שבוצעו בפועל, פער תכנון מול ביצוע, התראה / חיווי על פערים חריגים עפ"י אפיון המזמין.

דוח חריגים חודשי המציג רשימת עובדים הכולל סך השעות המדווחות של העובד (סך שעות שדווחו למשימות/פעילויות), סך שעות חודשיות משעון הנוכחות, פער בין השניים וחריגים (דיווח שעות יותר מאשר נוכחות בפועל).

דוח דרישות שלא אושרו.

דוח ניצול משאבים.

מודול BI לניתוח נתונים והפקת דוחות ע"י המשתמש.

יכולת לחולל דוחות באופן עצמאי.

יכולת ליצור check-list של משימות/פעילויות לפרויקט. לדוגמא: מסמכים שחייבים להיות מצורפים לפרויקט, ועדות היגוי שחייבות להתקיים, תאריכי יעד שיש לעמוד בהם וכדומה.

הפקת דוחות של קובצי לוגים.

מחולל דוחות להפקת דוחות אד-הוק.

ייבוא וייצוא של נתונים בפורמט  Microsoft Office Excel.

ייבוא וייצוא של נתונים בפורמטXML.

ניהול היפר קישור בדוח אשר מפנה לרשומה רלוונטית במערכת.

יכולת הצגת תרשימים במסגרת הדוח.

הצגת צבעים שונים לאובייקטים בגאנט – משימות/פעילויות, נציב קריטי אבן דרך, השלמת משימות ועוד.

דוח של תלויות בין אבני דרך במספר פרויקטים קשורים (שמות הפרויקטים, מנהלי הפרויקט, רשימת אבני הדרך ואבני הדרך הקשורות בפרויקטים התלויים, משך מתוכנן, משך בפועל).

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים – דרישות נוספות

יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה (לוגית) של סיכון.

ניהול סיכונים ברמת חבילת עבודה, ערסל ופרויקט.

ניהול סיכונים ברמת תיקי פרויקטים.

ניהול סיכונים ברמת תוכנית פרויקט.

הגדרת קבוצות סיכון.

הגדרת גורמי סיכון.

הגדרת הסתברות להתרחשות גורם הסיכון.

הגדרת נזק/ חומרה של סיכון.

חישוב תוחלת הנזק של סיכון.

ייצוא וייבוא של סיכונים – קובץ בפורמט אקסל.

הגדרת תלויות בין סיכונים.

הקמת מאגר (בנק) סיכונים ארגוני לפרויקט בהתאם לסוג הפרויקט.

ניהול תכנית לגידור סיכונים בתיק, תוכנית פרויקט.

יכולת לעקוב אחרי שינוי בהסתברות גורם הסיכון.

הצגת מפת סיכונים (ע"פ שני צירים: חומרה והסתברות) לתיק, תוכנית ופרויקט.

שמירת והצגה של היסטוריית סיכונים (בפעילות, תיק, תוכנית ופרויקט).

עדכון וניהול סטאטוס סיכון (בפעילות, תיק, תוכנית ופרויקט).

ניהול מסמכים

ניהול מסמכים – דרישות נוספות

אפשרות לצפייה, צירוף והורדה של קבצים (סוגי קבצים כמפורט בסעיף ‎2.3.18.1.1) ברמת פרויקט, ערסל, משימה/פעילות, חבילת עבודה ואובייקטים נוספים במערכת (לדוג: דרישה, פורטפוליו).

יכולת לאחסן מסמכים במערכת.

יכולת לנהל מסמכים במערכת.

יכולת לנהל מאפיינים למסמך.

הטמעת/ הגדרת תבניות מסמכים במערכת.

ניהול גרסאות מסמכים.

יכולת לקשר מסמך / קישור למספר ישויות במערכת (תיק, תוכנית, פרויקט, פעילות).

איגוד מסמכי הפרויקט תחת הפרויקט והצגת רשימת המסמכים הקשורים לפרויקט לפי סוג המסמך, תאריך כחלק ממאפייני הפרויקט.

חיפוש ואחזור

חיפוש ואחזור – דרישות נוספות

חיפוש מתקדם - חיפוש לפי מאפיינים במערכת בעברית (לדוגמא: שם פרויקט, שם משימה/פעילות, עובד, מזהה פרויקט).

חיפוש חופשי לפי מלל בעברית.

הצגת תוצאות חיפוש עפ"י הרשאות.

ניהול פעולות על רשימת תוצאות החיפוש כגון: עריכה, מחיקה, הדפסה, שליחה באמצעות דואר אלקטרוני.

אפשרות חיפוש בכל ישויות המערכת.

מתודולוגיות

מתודולוגיות – דרישות סף (M)

תמיכה בניהול פרויקטים במתודולוגיית Agile-scrum.

ניהול מתודולוגיות – דרישות נוספות

תמיכה בניהול פרויקטים עפ"י יחידות מסירה.

ניהול שינויים

ניהול שינויים ותקלות – דרישות נוספות

תמיכה בתהליך ניהול שינויים.

יכולת להגדיר בקשה לשינוי ברמת דרישה (טופס אלקטרוני).

יכולת להגדיר בקשה לשינוי ברמת פרויקט (טופס אלקטרוני).

יכולת לנהל תהליך על בקשה לשינוי (סבב אישורים).

יכולת לנהל מאגר של בקשות לשינוי.

יכולת להגדיר ולעדכן סטאטוס בקשות לשינוי.

ניהול התראות

התראות – דרישות נוספות

יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה ידנית של תזכורת/התראות.

יכולת להגדיר סוגים ומאפייני התראות במערכת לבעלי תפקידים שיוגדרו ע"י הארגון.

יכולת לשלוח התראות על חריגות ברמת תיק הפרויקט, התוכנית והפרויקט לגורמים שיוגדרו.

יכולת לשלוח התראות ב- SMS.

יכולת לשלוח התראות בדואר אלקטרוני.

ניהול מערכות

ניהול מערכות – דרישות נוספות

יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה (לוגית) של מערכת.

הוספה וניהול של מאפיינים למערכת כגון: פרטי זיהוי, סיווג, תעדוף, פלטפורמה.

ניהול סטאטוס מערכת.

שיוך מערכות ליעדים עסקיים.

שיוך מערכות לפרויקטים.

ניהול פורטפוליו מערכות (ואפליקציות).

ניהול מהדורות מערכת.

ניהול לקוחות המערכת – רשימה ומאפיינים של כל לקוח של המערכת.

ניהול ספקים של המערכת – רשימה ומאפייני הספקים.

ממשקים למערכות

ממשקים למערכות

ממשק ליישומי office

  - צירוף, הורדה וצפייה במערכת של קבצי word (מסמך טרום ייזום, ייזום, מסמכי אפיון, עיצוב וכד'), excel (פירוט בסעיף 2.3.13.2), power point (פלט דוחות), pdf (פלט דוחות, גאנט להדפסה וכד'), png (גאנט להדפסה, רשימת משאבים וכד').

  - צירוף קבצי Visio למערכת וצפייה בהם (תרשימי תהליך ומסמכי עיצוב).

  - ממשק ל-outlook:

    - יכולת לייצא/ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה מתוך המערכת.

    - יכולת לסמן בקשה לשליחת הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית למשתמש מסוים.

    - יכולת לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקבוצה של משתמשים בעלי עניין בפרויקט.

    - יכולת לקבל הודעה/תזכורת/התראה בדואר אלקטרוני ב-outlook ולפתוח את המסך הרלוונטי מתוך הודעת הדואר האלקטרוני.

מערכת TFS

- ממשק לקליטת נתוני ביצוע ושעות של עובדים ממערכת ה- TFS למערכת ה- PPM. המערכת תאפשר קליטה ועדכון של פעילויות בפרויקט על סמך נתונים שדווחו ב- TFS וכן תאפשר לפתוח משימות ב- TFS על סמך פעילויות שהוגדרו במערכת.

MS Project server

  - קישור בין פרויקט שמתנהל ב-project לבין המערכת כך שנתונים אודותיו ישוקפו במערכת (בשולחן עבודה של פרויקטים ובדוחות).

  - יכולת שפרויקט ב- Project יהיה אחד מהפרויקטים בתיק הפרויקט.

  - יכולת להגדיר שפרויקט ב-project יהיה תת פרויקט של פרויקט במערכת כך שלוחות הזמנים שלו ישוקפו וישפיעו על פרויקט האב.

ממשק למערכת מרכב"ה (SAP)

- שליפת נתונים מקובץ עובדים וקליטתם במערכת לטובת ניהול המשאבים (כפי שהוגדרו בסעיף ‎2.3.18.1.10).

ממשק למערכת הדוקומנטום הקיימת בארגון

- יכולת התממשקות מול דוקומנטום באמצעות Web Service.

- יכולת שמירת קישור לקובץ ממערכת ניהול המסמכים.

- יכולת מעבר למערכת הדוקומנטום באמצעות לינק מתוך מערכת ה-PPM.

פורטל ארגוני

- ממשק לפורטל ארגוני מסוג Share Point 2010 ומעלה לשם הצגת טפסים, דוחות, גאנטים, משימות וכד'.

ייצוא נתונים באמצעות קבצי excel, xml, word, pdf, png

- יכולת לייצא נתונים מהמערכת למספר סוגי קבצים לדוגמא: רשימת שם פרויקט, מזהה פרויקט, מנהל פרויקט, תאריך תחילה ותאריך סיום הפרויקט, סטטוס פרויקט, תעדוף, מצב פיננסי לפרויקט, שלב נוכחי במחזור החיים, מספר אנשי צוות המוקצים לפרויקט וכד'.

ייבוא נתונים באמצעות קבצי Excel, xml

- יכולת לייבא ולייצא נתונים מקובץ excel למערכת – טעינת קובץ משאבים עם פרטיהם האישיים: שם מלא, פרטי קשר, כישורים, % משרה.

ממשקים עתידיים

- ניהול API / Web Services / COM Object, עבור ממשקים עתידיים.

ממשק לקובץ עובדים

- יצירת web service לעדכון רשימת כוח האדם מתוך קובץ העובדים באופן שוטף בהתאם לנתונים בקטגוריות הבאות: נתונים אישיים, נתוני התקשרות, דרגות, העסקה, חברת כ"א, תוספות שכר, פרטי רכב, נתונים מנהלתיים.

אבטחת מידע ובקרה

אבטחת מידע ובקרה – דרישות סף (M)

ניהול משתמשים וקבוצות מול ה- Active Directory ב-LDAP.

הגדרת הרשאות גישה לפרויקטים.

יצירה, עדכון ומחיקת משתמשים.

אבטחת מידע ובקרה – דרישות נוספות

מתן הרשאות לצפייה בלבד.

מניעת מחיקה של מידע (מחיקה לוגית ומחיקה פיזית).

בקרה ורישום (Audit) של כל פעולה הנעשית במערכת וקבלת דוחות והתראות על פעולות חריגות.

הגנה מפני פעולות חמורות

הגנה מפני פעולות חמורות– דרישות נוספות

כל פעולות במערכת תהיה הפיכה (יכולת הפעלת undo).

לפעולות שאינן הפיכות תוקדם אזהרה או בקשת אישור מיוחד לפני הפעלה.

כל פעולת מחיקה תתועד במערכת.

סביבות עבודה וטכנולוגיה

סביבות עבודה וטכנולוגיה – דרישות סף (M)

ממשק WEB מלא לכל הפונקציונליות.

המערכת תשב באתר שיקבע בתצורת On-Premise.

סביבות עבודה וטכנולוגיה – דרישות נוספות

עבודת משתמשים דרך Citrix ICA.

עבודה עם בסיס נתונים מסוג SQL2012 ומעלה.

תמיכה במערכת הפעלה בשרתים מסוג windows  2012R2 ומעלה.

תמיכה ב-Linux.

עבודה עם בסיס נתונים מסוג Oracle 12 ומעלה.

הזדהות

הזדהות – דרישות נוספות

תתאפשר הזדהות לפי שם ומשתמש וסיסמא.

תתאפשר עבודה מול רכיב SSO.

ניהול הרשאות ב-AD - ממשק ל- Active Directory.

ממשק משתמש

ממשק משתמש – דרישות סף (M)

ממשק העבודה של המערכת (הזנה, ניהול וצפייה) יתמוך בצורה מלאה בשפה העברית.

ממשק משתמש – דרישות נוספות

הממשק יכיל חיווים על ביצוע פעולות תקינות/ לא תקינות.

בעת ביצוע פעולה לא תקינה יינתן למשתמש חיווי פשוט ופתרון לבעיה.

תמיכה במובייל לטובת דיווח ימי עבודה.

למשתמש תהיה יכולת לבחור בין ממשק עבודה בעברית לממשק באנגלית.

התאמה פשוטה של הממשק למשתמש.

התאמת ממשק המשתמש בהתאם לתפקיד.

ממשק HTML5 מלא לכל הפונקציונאליות.

ידידותיות וקלות הטמעה

ידידותיות וקלות הטמעה– דרישות נוספות

עזרה באמצעות tool-tips.

בכל מסך יהיה מראה מקום במערכת (breadcrumbs). לדוגמא – הנך מטפל במסך "הקצאת משאבים" בפרויקט "ניהול המס".

ולידציה על תקינות הקלט.

קונפיגורציה

ממשק משתמש – דרישות סף (M)

אפשרות לפיתוח פנימי על גבי המערכת.

קונפיגורציה– דרישות נוספות

אפשרות לעדכן מסכי / טפסי קלט ללא פיתוח.

פשטות בשדרוג גרסאות (יכולת הגירה ללא שינויים / פיתוחים של רכיבים שפותחו בגרסאות קודמות).

אפשרות לבצע התאמה של רכיבי התצוגה (שינוי מיקום, הוספת/גריעת רכיבים) ללא פיתוח.

אפשרות לבצע התאמה בדו"חות ללא פיתוח.

תהליכים (S)

בסעיפים הבאים יפורטו מספר תהליכי עבודה אשר הוגדרו במתודולוגיה לניהול פרויקטים של הארגון ואשר יש ליישמם במערכת.

המציע יפרט כיצד המערכת המוצעת תומכת בתהליכים אלו ויציג את מימושם במהלך המבדק המעשי.

טרום ייזום (הגדרת דרישה ותיעדופה)

שלב זה מתייחס להתנעת הפרויקט וכולל גיבוש וניהול של הדרישות המועברות מצד הלקוח העסקי- רשות המסים. תהליך טרום הייזום יבוצע בהתאם לשלבים הבאים:

- יצירת דרישה במערכת ע"י רשות המסים באמצעות טופס בקשה לדרישה.

- איתור וקבלת התראה על דרישות דומות

- הפקת/ יצירת/ צירוף ועריכת תבנית מסמך טרום הייזום במערכת וחיוב לצרפו.

- קביעת תמחור לדרישה מתוך מודל התמחור.

- יכולת לבצע ניתוח חלופות כמותי ואיכותי.

- העברת דרישה לסבב אישורים.

- אישור או דחיה של הדרישה ע"י הגורם הרלוונטי.

- במקרה של אישור – מעבר לשלב הייזום.

- במקרה של דחיה – העברת הודעה ליוצר הדרישה או לגורם בתהליך לתיקון/סגירה ושמירתה במאגר הדרישות במערכת.

- מתן תעדוף לכל דרישה ברמת כלל הארגון, אגף, חטיבה.

- ביצוע חישוב תעדוף בכל אחת מהרמות כלל הארגון (חוצה אגפים), אגף, חטיבה.

- תמיכה בתהליך תעדוף לביצוע חישוב ROI מתגלגל לפי שלב במחזור החיים, משאבים מוקצים, תקציב.

ייזום

שלב זה כולל את כלל ההכנות הנדרשות לקראת אישור יציאה לפרויקט לרבות אישורים נדרשים, מסמכים והגדרת תכולת הפרויקט.

- הפקת/ יצירת/ צירוף ועריכת תבנית מסמך הייזום במערכת וחיוב לצרפו.

- העברת המסמך לסבב אישורים.

- במקרה של אישור – בניית תכנית עבודה ראשונית לפרויקט.

- במקרה של דחיה – העברת המסמך לתיקון או סגירת הדרישה ושמירתה במאגר הדרישות במערכת.

- הגדרת יחידות מסירה מתוך התכולה שנקבעה לפרויקט.

- העברת תכנית העבודה לאישור.

- במקרה של אישור – פתיחת פרויקט במערכת מתוך הדרישה שאושרה והקצאת משאבים לפרויקט.

- במקרה של דחייה – העברה לתיקון התכנית/סגירת הדרישה ושמירתה במאגר הדרישות במערכת.

בניית תוכנית עבודה

שלב בניית תוכנית העבודה יכלול תכנון של יחידות מסירה, פרויקט בודד ופורטפוליו פרויקטים על גבי ציר הזמן, תיעדוף פרויקטים לביצוע במסגרת תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית, בחירת פרויקטים לביצוע במסגרת התוכנית ומעקב אחר ביצוע התוכנית.

  - הצגת רשימת הדרישות עפ"י תיעדופן והפרויקטים הנגזרים מהם בחתך כלל ארגוני ובחתך אגפי. עבור כל דרישה יוצגו התועלות, המשאבים הנדרשים למימושה, לוח הזמנים למימוש, הסיכונים, הפרויקטים הנדרשים למימוש ועבור כל פרויקט המשאבים, הלו"ז והסיכונים.

  - תיעדוף הפרויקטים – המערכת תציג את רשימת הפרויקטים שיש לבצע עפ"י סדר תיעדופם וכן המשאבים הנדרשים לביצוע כל פרויקט והלו"ז. המערכת תציג אלו פרויקטים ניתן לממש במסגרת המשאבים הקיימים בשע"ם וברשות וזאת בהתבסס על תיעדופם. המשתמש יוכל לשנות את סדר התעדוף של הפרויקטים באופן ידני. כל עדכון בתעדוף ישפיע על הקצאת המשאבים וזמינותם.

  - בחירת הפרויקטים – הגורמים הרלוונטיים בשע"ם וברשות יבחרו ויאשרו את רשימת הפרויקטים. רשימת הפרויקטים תועבר לסבב אישורים אצל הגורמים הרלוונטיים ברשות. בתום סבב האישורים תועבר תוכנית העבודה לביצוע ומעקב.

  - מעקב ובקרה – המערכת תאפשר מעקב ובקרה אחר מימוש תוכנית העבודה ותציג של תכנון מול ביצוע של כלל תוכנית העבודה, תכנון מול ביצוע ברמת דרישה, תכנון מול ביצוע ברמת פרויקט, דוחות חריגים, דוחות ניצול ויעילות משאבים וכד'.

תכנון ואפיון מפורט

שלב זה כולל תכנון מקיף של הפרויקט, חלוקתו ליחידות מסירה והכנסתן לתכנית העבודה השנתית ורב השנתית. עם חלוקת הפרויקט ליחידות מסירה, השלבים הבאים חלים באופן מחזורי על כל אחת מיחידות המסירה שנקבעו.

- הפקת/ יצירת/ צירוף ועריכת מסמך האפיון ליחידת מסירה במערכת.

- העברת המסמך לסבב אישורים וביצוע תיקונים.

- עדכון תכנית העבודה לפרויקט.

- חלוקת יחידות המסירה שהוגדרו לחבילות עבודה.

- אישור מסמך האפיון ומעבר לשלב הבא (עיצוב).

עיצוב וארכיטקטורה

שלב העיצוב יכלול יצירה של מסמך העיצוב במערכת וסבב תיקונים עד לאישורו. עם אישור המסמך נדרש להינתן אישור למעבר לשלב הבאים על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים:

  - הפקת/ יצירת/ צירוף ועריכת תבנית מסמך העיצוב ליחידת מסירה במערכת.

  - העברת המסמך לסבב אישורים וביצוע תיקונים במסמך.

  - אישור מסמך העיצוב ומעבר לשלב הקידוד של יחידת המסירה.

קידוד ובדיקות

שלבים אלו יתבצעו במערכת ה-TFS המשיקה וממנה יתקבלו סטטוסים אודות התקדמות השלבים כ-input למערכת החדשה.

העברה לייצור, הדרכה והטמעה

שלבים אלו מתבצעים עבור יחידת מסירה/חלק מיחידות המסירה/ כלל הפרויקט בהתאם לתכנון. להלן הכנות נדרשות לשלבים אלו לרבות מסמכים, אישורים ועדכון תכנית העבודה:

  - יצירת/ הפקת/ צירוף תבנית מסמך "היערכות להפעלה מבצעית" במערכת.

  - בניית גאנט העברה לייצור ומועדי הדרכה בהתאם למשימות הפרויקט.

  - ביצוע סבב אישורים של העברת המערכת לייצור.

  - שיוך רשימת משתתפים למועדי ההדרכה שנקבעו.

  - ביצוע סבב אישור לסיום שלב ההדרכה.

סגירה ותחזוקה

  - אפשרות להעברת תכולה למהדורות הבאות.

  - יכולת ניהול מהדורות שונות של אותו פרויקט.

  - יצירת/ הפקת/ צירוף תבנית מסמך הפקת לקחים במערכת.

  - ביצוע סבב אישורים לסגירת הפרויקט.

תהליך ניהול שינויים ושיפורים

  - יצירת בקשת שינוי במערכת (דרישה שלא הוגדרה כחלק מהתכולה מהמקורית לפרויקט או דרישה עבור מערכת שכבר קיימת).

  - מילוי טופס בקשת השינוי.

  - העברת הבקשה לגורם מאשר.

  - אישור בקשת השינוי.

  - תעדוף מחדש של הדרישות בהתאם לבקשת השינוי.

  - תמחור הבקשה.

  - שיוך הבקשה לדרישה/ פרויקט.

  - עדכון מסמך האפיון בהתאם לשינוי שאושר.

  - ניהול יומן שינויים עבור דרישה (Change log).

נפחים, עומסים וביצועים

- להלן ההנחות והנתונים הנדרשים לצורך חישוב הנפחים והעומסים הצפויים במערכת. על המציע לתכנן את המערכת על בסיס הנתונים המפורטים להלן תוך התחשבות בעובדה שנתונים אלו הם דינאמיים וייתכנו בהם שינויים עד למועד הקמת המערכת.

- הכמויות המפורטות להלן נועדו לצורך הערכת פוטנציאל בלבד. רשות המסים אינה מתחייבת לכמות הנ"ל או לכל כמות שהיא בעת הרכישה.

- שעות הפעילות לעבודה במערכת הן בין 8:00 – 17:00.

- שעות העומס לפעילות במערכת הן בין 10:00-12:00 ובין 13:00 ל – 16:00.

משתמשים

לצורך הערכת מספר המשתמשים מוצגת הטבלה הבאה:

כמות פרויקטים

כמות הפרויקטים המיועדים להיות מנוהלים במערכת בשנה הינה 100-150.

| אופי השימוש | משתמשים | משתמשים בו-זמנית | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהלי פרויקטים / PMO | 100 | 10 | עבודה בכלל התהליכים במערכת. |
| אנשי צוות/ מפתחים / מדווחים | 500 | 50 | דיווח שעות, דיווחי התקדמות, צפייה. קיימת אופציה כי חלק מהמפתחים ידווחו ב- TFS או בתוכנה אחרת לניהול הפיתוח. |
| מנהלים / צופים בדוחות | 20 | 4 | צפייה בדוחות במערכת לצורך הבנת מצב הפרויקטים וקבלת החלטות |
| מנהלי מערכת | 2 | 1 | קונפיגורציה והרשאות. |

טכנולוגיה ותשתית (I)

תחנות קצה

- הפעלת יישומים באמצעות TS-2008.

- Windows 8.1, Windows 10, Windows 7.

- VDI - Citrix- XenDesktop + XENAPP

שרתים

- תמיכה בשרתים - Microsoft Windows 2012R2/2008R2 וגרסאות מתקדמות יותר.

- תמיכה סביבת עבודה וירטואלית  Private Cloud VMware, VMware 5.5/6, MS Hyper-V 2008R2/2012R2 (עתידי).

בסיסי נתונים

- MS SQL2012 וגרסאות מתקדמות יותר.

דרישות, תצורה וארכיטקטורת המערכת

פירוט דרישות המציע (S)

חומרה ותשתיות

- המציע יפרט על סמך הנתונים המפורטים בפרק 2 שלעיל מה עוצמת החומרה הנדרשת להערכתו (כמות שרתים, כמות ליבות, שרתים וירטואליים, נפח אחסון, כמות זיכרון, בסיסי נתונים וכד) בכדי שהפתרון המוצע על ידו יעמוד בדרישות הללו כולל שרידות מלאה.

- המציע יפרט בהתאם לטבלה הנ"ל:

| - שם ותפקיד הרכיב | - שרתים פיזיים (מעבדים, זיכרון) | - שרתים וירטואליים - (מאפיין) | - אחסון | - הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |

תוכנה

- על המציע לפרט מהי הארכיטקטורה של המערכת המוצעת, כולל כל מוצרי מדף וכלים צד ג' הכלולים ונדרשים לפתרון וכן את תוכנות התשתיות הנדרשות לתפעול המוצר (מערכות הפעלה, בסיסי נתונים וכדומה).

- פירוט המוצרים ייעשה בקובץ האקסל המצורף למסמכי המכרז.

| - שם המוצר / רכיב | - היצרן | - מהדורה | - מועד המהדורה הבא | - ייעוד | - מק"ט | - סוג רשיון נדרש | - כמות רשיונות / רכיבים נדרשת | - הגדרה פונקציונלית |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

מימוש (i)

מימוש המערכת יכלול את השלבים הרשומים להלן:

- אפיון ועיצוב המערכת לאחר לימוד סביבת המחשוב של הארגון ומיפוי המערכות. המציע יכין מסמך אפיון מפורט כולל תסריטי בדיקה ותוכנית עבודה מפורטת שיוגשו לאישור רשות המיסים.

- הקמת המערכת כולל התקנה מלאה, פיתוח רכיבים ותהליכים נדרשים שאינם קיימים במערכת, יישום רכיבים, תהליכים ודוחות, התאמה ופיתוח ממשקים וביצוע בדיקות מסירה. משמע – הקמת המערכת Plain Vanilla כולל הטמעת רכיבי מדף/ add-ons נדרשים לצרכי לימוד והתנסות.

- ליווי ביצוע מבחני קבלה ותיקון הליקויים עד לאישור המערכת ע"י רשות המיסים.

- הכנת מסמכי תיעוד המערכת והדרכת גורמי רשות המסים השונים.

- התקנת המערכת בייצור והפעלתה לאחר אישור רשות המסים.

- הקמת ישויות במערכת (דרישות, משאבים, פרויקטים, דוחות, תוכניות עבודה, מערכות וכד').

גורמים מעורבים

ניהול ההתקשרות והמימוש

- מימוש והטמעת המערכת תיעשה על ידי המציע מול אגף תוכנה וטכנולוגיות בשע"ם, אגף מערכות מידע ברשות המסים ומול גורמים נוספים שיוחלט עליהם ברשות. הפעילות מול הזוכה תנוהל ע"י טלי שטרית - מנהלת ארכיטקטורה, מתודולוגיות ותחום ניתוח מערכות, שעם ו/או גורם אחר אשר ימונה ע"י רשות המסים.

הספק המציע (S)

המציע יציין בסעיף זה את פרטי העסק/החברה:

| פרטי קשר של החברה | שם החברה |  |
| --- | --- | --- |
|  | מספר עוסק |  |
|  | האם מורשה מטעם ספק התוכנה? |  |
|  | כתובת |  |
|  | טלפון |  |
|  | פקס |  |
| מנהל החברה | שם |  |
|  | טלפון |  |
|  | דוא"ל |  |
| פרטי החברה | מספר שנים של קיום החברה |  |
|  | כמות לקוחות של החברה ומספר הלקוחות בתחום |  |
|  | מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, תוך ציון |  |
|  | מספר שנות הניסיון במגזר הממשלתי – ציבורי |  |
| נציג החברה למענה זה | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |
|  | דוא"ל |  |

צוות מקצועי מטעם המציע  (S)

- המציע ימנה מטעמו מנהל פרויקט שיהיה אחראי על כל הפעילות מול הלקוח במהלך כל תקופת ההתקשרות.

- המציע יציג את מנהל הפרויקט המיועד מטעמו, את ניסיונו בתחום, רשימת הפרויקטים אותם ביצע ופרטי המודולים ששולבו בכל פרויקט. המציע יצרף קורות חיים של המועמד מטעמו עם רשימה של שלושה ממליצים. מנהל הפרויקט יהיה בעל ותק של שנתיים לפחות אצל המציע.

- בנוסף לאמור לעיל, המציע יפרט את הצוות המקצועי המועמד לביצוע הפרויקט (מיישמים, מפתחים וכד'), כולל פרטי קבלני משנה אם ישנם, תוך התייחסות לניסיון חברי הצוות בחום, רשימת הפרויקטים אותם ביצעו ופרטי המודולים ששולבו בכל פרויקט. המציע יצרף קורות חיים של חברי הצוות המקצועי מטעמו.

| - # | - שם העובד | - תפקיד | - ותק בתפקיד (שנים) | - פרויקטים אותם ביצע | - מודולים אותם יישם / פיתח / הטמיע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- המציע לא יהא רשאי להחליף את הצוות המוצע לפרויקט ללא אישור איש/אשת  הקשר ברשות המסים למכרז זה. מועמדים חדשים יאושרו על ידי איש/אשת הקשר ברשות המסים טרם כניסתם לעבודה ברשות. לרשות שמורה הזכות לפסול את מי מעובדי הספק בפרויקט או בשלב התחזוקה וזאת מבלי שתידרש להסבר.

לקוחות

מפרט לקוחות (S)

המציע יציג את רשימת לקוחותיו בשלוש השנים האחרונות בטבלה הבאה:

| - # | - שם הלקוח | - המודולים אשר הוטמעו* | - תאריך תחילת הטמעה | - מספר משתמשים | - גרסת מערכת | - שם איש הקשר, התפקיד והטלפון אצל הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ניהול ובקרת תיקי פרויקט, ניהול תוכניות, ניהול פרויקטים בודדים, ניהול מערכות, ניהול ותעדוף דרישות, ניהול יעדים עסקיים, ניהול סיכונים, ניהול שינויים, ניהול וניתוח תקציב, ניהול הוצאות, ניהול תוכניות עבודה שנתיות, ניהול דיווחי שעות, ניהול דוחות, סימולציה של תיק פרויקט, ניהול מסמכים, ניהול משימות ותהליכים, מנגנון התראות, Agile.

אימות נתוני המציע

המציע מודע לכך שרשות המסים בישראל רשאית לבצע בדיקה לאימות הנתונים שנמסרו ע"י המציע. עצם המענה על המכרז מהווה אישור מטעם המציע כי לא תהיה לו התנגדות לביצוע בדיקה זו וכי התנגדות לביצוע הבדיקה, במידה ותידרש, כמוה כהסתייגות מתנאי המכרז.

תכנית העבודה ולוח זמנים

עקרונות מנחים להתקנת והטמעת המערכת

- כלל העבודה בפרויקט תבוצע כצוות, ההחלטות הסופיות יתקבלו ע"י המזמין.

- המזמין שומר את הזכות לעלות לאוויר עם הכלי המוצע במספר שלבים ובהדרגה, הן בהתאם ל- Best Practice של הכלי, יכולות ההתאמה הארגונית והפיתוח שלו, והן בהתאם לשיקול דעת הרשות.

- סיום כל שלב דורש את אישור מנהל הפרויקט מטעם הרשות לצורך התקדמות לשלב הבא.

- המזמין הוא הפוסק האחרון בכל מחלוקת העלולה להתעורר בעתיד בדבר גבולות האחריות של המציע לבין אלו של המזמין או של ספק אחר הפועל מטעמו. לספק לא תהיה כל זכות ערעור על החלטת המזמין.

- העבודה בפרויקט תבוצע באופן מתודולוגי עפ"י נוהל מפת"ח והיא תכלול אפיון, עיצוב, פיתוח התאמות נדרש, מבדקים, הטמעה, ותיעוד.

- כחלק מהתקנת המערכת, המציע יבצע פיתוחים נדרשים על מנת להתאים את המוצר למערכות הקיימות ברשות.

- העבודה תבוצע בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת שתוכן ע"י המציע כשלב ראשון של המימוש.

- במהלך מימוש הפרויקט יבוצעו פגישות מינהלת פרויקט טכניות וסטטוס לעדכון השלבים שבוצעו והשלבים הבאים ולפתרון בעיות.

- התקנות אצל המזמין דורשות תיאום מראש עם כלל הגורמים הרלוונטיים, התקנה שלא תתואם לא תבוצע.

- בכל מקרה של עבודה על מערכות הייצור, המציע יתכנס למועדי התחזוקה המתואמים, על המציע להיערך בהתאם (בקשה למועדים אחרים תתואם עם הרשות, לפחות 5 ימי עבודה מראש). על המציע ללמוד את מגבלות המזמין לפני בניית תכנית העבודה המפורטת.

- לפני כל התקנה תבוצע פגישה עם אנשי יחידת מערכות מידע, מנהל התפעול ועם אנשי התשתיות, במטרה להבהיר מה המשמעות של ההתקנה, כיצד עלולה ההתקנה להשפיע על תהליכי העבודה או פעילותן של מערכות המחשוב ברשות המסים ובשע"ם, הסבר על ההתקנות, דרכים ונהלים לטיפול בבעיות אפשריות וכו'.

- יקבעו ישיבות ניהול וועדות היגוי במהלך הפרויקט עם נציגי המזמין, הספק מחויב להיות נוכח בישיבות וכן לקחת חלק פעיל.

- יבוצע ניהול סיכונים שוטף לפרויקט ע"י מנהל הפרויקט אשר יהא זמין בכל עת למנהלי הרשות.

תכנית עבודה (S)

- להלן תכנית עבודה כללית ובה פירוט השלבים העיקריים של המימוש לכל אחד מהרכיבים הנדרשים.

- במענה למכרז ישלים המציע את ההערכה שלו למשך של כל אחד מהשלבים שבאחריותו כרשום בתוכנית העבודה שלהלן.

- בשלב המימוש הספק הזוכה יבנה על בסיס תכנית זו ועל סמך מידע נוסף שייחשף על ידו תכנית עבודה מפורטת לפרויקט.

- תכנית העבודה המפורטת שיכין הספק תוגש למנהל הפרויקט ברשות המסים ולאחר אישורה הוא יחל בעבודתו.

| אבן דרך | שלב | תיאור | גורם אחראי | משך בשבועות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אפיון ועיצוב | פגישות ללימוד הארכיטקטורה הקיימת ודרישות המזמין | ספק |  |
|  |  | הגדרת תכולת פיתוח נדרשת לטובת ממשקים למערכות | ספק |  |
|  |  | אישור התכולה לפיתוח | רשות המסים |  |
|  |  | הכנת תכנית עבודה מפורטת | ספק |  |
|  |  | אישור תכנית העבודה | רשות המסים |  |
|  |  | הכנת אפיון מפורט כולל תסריטי בדיקות ותכנית הטמעה | ספק |  |
|  |  | אישור מסמך האפיון | רשות המסים |  |
| 2 | הקמת המערכת - Plain Vanilla | הזמנת חומרה נדרשת | רשות המסים |  |
|  |  | הגדרת הרכיבים נלווים/ Add-ons | ספק |  |
|  |  | התקנת המערכת בסביבת הפיתוח והניסוי | ספק |  |
|  |  | פיתוח רכיבי המערכת אשר נגזרים מהאפיון וממענה הספק | ספק |  |
|  |  | פיתוח הממשקים | ספק |  |
|  |  | ביצוע בדיקות מסירה | ספק |  |
| 3 | מבחן קבלה | ביצוע בדיקות קבלה | רשות המסים |  |
|  |  | תיקון ליקויים | ספק |  |
|  |  | אישור מבחני הקבלה | רשות המסים |  |
| 4 | תיעוד, הדרכה והטמעה | תיעוד מפורט של המערכת והממשקים | ספק |  |
|  |  | הכנת נהלי פיתוח, תחזוקה ותפעול | ספק |  |
|  |  | אישור מסמכי התיעוד | רשות המסים |  |
|  |  | הדרכת אנשי הפיתוח | ספק |  |
|  |  | הדרכת מנהלי פרויקטים ברשות המסים ובשע"ם | ספק |  |
|  |  | הדרכת אנשי התשתיות, מנהלי מערכת, התחזוקה והתפעול | ספק |  |
|  |  | הטמעת המערכת | ספק |  |
|  |  | הקמת כלל הישויות הנדרשות לעבודה במערכת, הקמת פרויקטים, תכניות עבודה ארגוניות, תבניות מסמכים ותוצרים | ספק |  |
|  |  | טעינת/ הסבת נתוני דרישות ופרויקטים קיימים למערכת | ספק |  |
| 5 | העברה לייצור | התקנת המערכת בסביבת הייצור | ספק |  |
|  |  | אישור המערכת בייצור | רשות המסים |  |
|  |  | הפעלה בייצור | רשות המסים |  |
| 6 | הרצה | הגדרת פרויקטים להרצה הראשונית וזאת בנוסף לפרויקטים שהוקמו בשלב ההדרכה וההטמעה | רשות המסים | שישה חודשים מהפעלת המערכת בייצור |
|  |  | הרצת עבודה על הפרויקטים שהוגדרו והוקמו במערכת | ספק |  |
|  |  | תיקון תקלות וליקויים שאותרו בשלב ההרצה | ספק |  |
|  |  | הכנת מסמך סגירת פרויקט הפקת לקחים מהפרויקט | ספק |  |

שלבי מימוש המערכת

להלן  פירוט תכולת העבודה הנדרשת מהספק בשלבים המפורטים בסעיף 4.3.2 לעיל:

אפיון ועיצוב המערכת (שלב 1)

- אפיון אופן מימוש כל הרכיבים בסטאטוס נדרש הקיימים במוצר או במוצר צד ג', כמפורט בקובץ הדרישות הפונקציונאליות המצ"ב.

- אפיון ועיצוב כל הרכיבים בסטאטוס נדרש ואשר דורשים פיתוח כמפורט בקובץ הדרישות הפונקציונאליות המצ"ב.

- אפיון ועיצוב כל הרכיבים בסטאטוס רצוי שנבחרו ע"י המזמין למימוש כמפורט בקובץ הדרישות הפונקציונאליות המצ"ב.

- אפיון תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

- אפיון תבנית תיק פרויקטים.

- אפיון תוכנית פרויקט.

- אפיון אופן מימוש והטמעה מחזור חיים של פרויקט כמפורט בסעיף 2.4 ואופן מימוש והטמעה של מחזור חיים של פרויקט בשיטת יחידות מסירה, אופן מימוש והטמעה של פרויקט במתודולוגיית Agile.

- אפיון פרויקט מטריציוני (משלב מספר אגפים).

- אפיון תבנית פרויקט משולב ספק חיצוני (מיקור חוץ).

- אפיון תהליכי אישור ובקרה במערכת (סבב אישורים וכד').

- אפיון תבניות פרויקטים (תבנית פרויקט פיתוח עפ"י שלושת המתודולוגיות המפורטות לעיל), אפיון תבנית פרויקט תשתית.

- אפיון סימולציות פרויקטים.

- אפיון הטפסים הנדרשים (טופס בקשה לדרישה, סקרים, דיווחים וכד).

- אפיון תהליך, מסכים ודוחות לניהול סיכונים.

- אפיון הדוחות הנדרשים.

- אפיון מממשק המשתמש והתאמתו לסוגי המשתמשים במערכת.

- אפיון הממשקים אשר יוגדרו ע"י המזמין.

- הכנת אפיון מפורט כולל תסריטי בדיקות (מסירה וקבלה) ותכנית הטמעה לכל הרכבים שפורטו לעיל.

- הכנת תוכנית עבודה מפורטת לפרויקט.

- הכנת מצגת המתארת שיטת העבודה באמצעות הכלי.

עם סיום שלב ניתוח ואפיון ואישור תוצרי העבודה ע"י המזמין תושלם אבן הדרך "אפיון ועיצוב".

הקמת המערכת (שלב 2)

- רכישת חומרה נדרשת.

- רכישת תוספים נדרשים.

- התקנת המערכת בסביבת הפיתוח והניסוי.

- בדיקת תקינות המערכת.

- פיתוח כל רכיבי המערכת שאופיינו ועוצבו בשלב האפיון והעיצוב (שלב 1).

- יישום ובניה של כל הרכיבים (פונקציונאליות, דוחות, מסכים, טפסים, תהליכים, תבניות ועוד) שאופיינו בשלב הקודם ושאינם דורשים פיתוח.

- קליטת טבלאות בסיס למערכת (לדוגמא: קובץ עובדים, קובץ דרישות קיימות, קבצי פרויקטים קיימים).

- פיתוח ובדיקת הממשקים.

- ניהול שינויים.

- ביצוע בדיקות מסירה (כולל בדיקות אינטגרציה) ותיקון הליקויים.

- עדכון מסמכי האפיון.

- עדכון תוכנית עבודה.

עם סיום שלב הקמת המערכת ואישור תוצרי העבודה ע"י המזמין תושלם אבן הדרך "הקמת המערכת".

מבחן קבלה (שלב 3)

  - ליווי מבחני הקבלה.

  - תיקון הליקויים שאותרו במבחני הקבלה ובדיקתם.

  - ניהול שינויים.

  - עדכון מסמכי האפיון.

  - עדכון תוכנית העבודה.

עם סיום שלב מבחני הקבלה ואישור תוצרי העבודה ע"י המזמין תושלם אבן הדרך "מבחני הקבלה".

תיעוד, הדרכה והטמעה (שלב 4)

  - הכנת תיעוד מפורט של המערכת והממשקים, נהלי פיתוח, תחזוקה ותפעול ומדריכים נוספים כמפורט בסעיף 4.5.

  - הדרכת והטמעת המערכת בקרב אנשי הפיתוח, מנהלי המערכת, אנשי התשתיות והתחזוקה והמשתמשים השונים כמפורט בסעיף 4.7.1.

  - הזנה והקמה של תוכנית עבודה שנתית (פורטפוליו פרויקטים לשנת עבודה 2019 ולשנת עבודה 2020).

  - הזנה והקמה של תיק פרויקטים הכולל לפחות 5 פרויקטים מפורטים (עד 200 פעילויות) כל אחת.

  - הזנה והקמה של 5 פרויקטים בודדים עפ"י בחירת המזמין (עד 200 פעילויות).

  - ליווי שני סבבי בקרה לפרויקטים אשר יוזנו למערכת.

  - הטמעה - ליווי מוגבר של יחידת ה-  PMO(6 אנשים), מנהלת אגף תכנון ובקרה, מנהלת מתודולוגיות וציוותה (4 אנשים) ליווי רגיל של גורמי הנהלה ומנהלי פרויקטים, וליווי נמוך של משתתפים נוספים בפרויקט (מפתחים)

  - תיקון תקלות וליקויים שהתגלו במהלך ההדרכות וההטמעות ובדיקתם לאחר תיקון.

  - עדכון תוכנית העבודה.

עם סיום שלב תיעוד, הדרכה והטמעה ואישור תוצרי העבודה ע"י המזמין תושלם אבן הדרך "תיעוד הדרכה והטמעה".

העברה לייצור (שלב 5)

  - התקנת המערכת בסביבת הייצור בליווי אנשי שע"ם ו/או רשות המסים.

  - העברת הפרויקטים והתוצרים שהוקמו בשלב התיעוד, ההדרכה וההטמעה לסביבת הייצור ובדיקת תקינותם.

  - בדיקת המערכת בסביבת הייצור.

  - תיקון ליקוים שהתגלו ובדיקתם.

  - עדכון תוכנית עבודה.

עם סיום שלב העברה לייצור ואישור תוצרי העבודה ע"י המזמין תושלם אבן הדרך "אישור תוצרי העבודה".

הרצה (שלב 6)

  - הרצת הפרויקטים והתוצרים שהוקמו במערכת בשלבים הקודמים .

  - הזנה והקמה של 5 פרויקטים בודדים נוספים עפ"י בחירת המזמין (עד 200 פעילויות).

  - תיקון ליקוים שהתגלו ובדיקתם.

  - עדכון תוכנית עבודה.

עם סיום שלב העברה לייצור ואישור תוצרי העבודה ע"י המזמין תושלם אבן הדרך "אישור תוצרי העבודה".

שוטף

בתום תקופת ההרצה או במהלכה ייבחר המזמין האם לממש שירותים נוספים מידי הספק. השירותים אותם ייבחר הספק לממש הינם:

  - הקמת תוכנית עבודה שנתית ו/או רב שנתית (כולל הזנת ו/או יבוא למערכת).

  - הקמה של תיקי פרויקטים במערכת מקצה לקצה (כולל הזנת נתוני התוכנית).

  - הקמה של תוכניות עבודה במערכת מקצה לקצה (כולל הזנת נתוני התוכנית).

  - הקמה הקמה של פרויקטים במערכת מקצה לקצה (כולל הזנת נתונים)

  - יישום ופיתוח של דוחות.

  - יישום ופיתוח של טפסים.

  - יישום ופיתוח של תהליכים.

  - יישום ופיתוח של תצוגות.

  - יישום ופיתוח של תוכניות עבודה.

  - פיתוח פונקציונאליות נוספת.

  - הטמעת רכיבי צד ג' נוספים אשר לא כוללים בתכולת הבסיס.

התשלום עבור השירותים לעיל יבוצע עפ"י תוצרים או עפ"י שעות וזאת בהתאם למפורט בפרק 5. על הספק להיערך לביצוע השירותים לעיל.

מקום ביצוע העבודה

העבודה תבוצע במשרדי רשות המסים, שע"ם ובמשרדי הספק בתיאום ובהסכמת המזמין.

איכות ובקרה

המזמין יבקר באופן שוטף את העבודה המתבצעת והוא יהיה רשאי לדרוש כל מידע רלוונטי. הספק יתחייב לתקן את התקלות שדווחו על ידי המבקר. מידי שבוע יעביר הספק דו"ח התקדמות מפורט ותיערך פגישת עבודה בינו לבין מנהל הפרויקט בה ילובנו הבעיות, ידונו המהלכים שבוצעו ויתואמו המהלכים הבאים. לדוחות ההתקדמות יצורפו תרשימי גאנט מפורטים המשקפים את סטאטוס הפרויקט ביחס לתכנון.

תפעול שוטף

- התפעול השוטף של המערך לאחר מסירתו ועמידה בכל בדיקות הקבלה, יבוצע ע"י אנשי התפעול של רשות המסים ושע"ם.

- על הספק לקשר את אנשי התפעול והתחזוקה של המערכת ברשות המסים ובשע"ם לרשימת Mailing List שתיידע את המתחזקים על נושאי תפעול שוטפים – עדכוני גרסאות, חדשות הספק, וכו'.

תיעוד

- על הספק לספק תיק תיעוד ותפעול המערכת באופן דיגיטלי התואם את תבנית המזמין. תכולת תיק תיעוד ותפעול תכלול:

- הסברי מערכות ורכיבים.

- אפיון ועיצוב הטמעת הפתרון.

- תיעוד מלא של אופן התקנת הרכיבים וקבצי ההתקנה על מנת לאפשר שחזור ההתקנה ללא צורך ברכיבים נוספים.

- תיעוד הגדרות במערכת.

- נוהלי התקנה, תחזוקה, תפעול וטיפול מונע.

- ספרות מלאה לכל רכיבי הציוד והתוכנה.

- כל חומר עזר נוסף לצורך תחזוקה וטיפול במערכת.

- במהלך הפרויקט יכתוב הספק נהלים פנימיים מתאימים לתפעול שוטף בשפה העברית ובמבנה הנוהל המקובל במשרד. כל הנהלים ייכללו במסגרת תיק תפעול, שיכיל את כל ההנחיות הדרושות לתפעול השוטף של המערכת - עדכונים ושדרוגים, מעקב אחר השרתים, טיפול בתקלות, גורמים אליהם יש לפנות במקרה תקלות וכדו', פירוט הנהלים הנדרשים:

- נוהל טיפול בתקלה – דרג א' – הגדרת השלבים הבסיסים לביצוע בעת תקלה.

- נוהל שדרוג מערכת – פירוט השלבים של שדרוג מערכת.

- נוהל מעבר לאתר גיבוי - טכנולוגי.

שירות ותחזוקה

אחריות

- תקופת האחריות למערכת, לרבות כלל הפיתוחים הנדרשים לה, תעמוד על 12 חודשים מיום אישור המזמין כי התקנת המערכת בסביבת הייצור, נעשתה לשביעות רצונו ובאופן הנדרש וזאת כמפורט בסעיף 4.3.3.5.

- בתקופת האחריות יהיה הספק אחראי לתקינות פעולת המוצרים שסופקו על ידו, לתמיכה בהם ולהתאמות והפיתוחים שביצע בשלב המימוש. באחריות הספק לתת עדכוני תוכנה, להתקין ולשדרג כל רכיב תוכנה ככל שנדרש ובכפוף לאישור הגורם האחראי ברשות המיסים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר לאמור בסעיף 5.2.1.2.

- הספק מתחייב לספק את שירותי התמיכה והתחזוקה בתקופת האחריות ככל הנדרש, באתר הלקוח וללא כל תוספת תשלום.

תחזוקה לאחר תקופת האחריות

- בתום תקופת האחריות יהא רשאי המזמין לממש שירותי תחזוקה שנתיים, בכפוף לתקופת ההתקשרות כפי שהוגדרה בסעיף  1.7.

- תנאי התחזוקה יהיו זהים לאלו של תקופת האחריות ויכללו את כל האמור בסעיף 4.6.3 לרבות שדרוגי תוכנה ככל שיהיו.

שירות תיקונים ותחזוקה בתקופת האחריות והתחזוקה

- הספק ישקיע את מיטב זמנו, הידע, הכישורים המקצועיים, הניסיון והמיומנות שבידו, לשם מתן שירותי האחריות והתחזוקה.

- הספק יעשה את כל העבודות הדרושות לביצוע שירותי התחזוקה, וכן יעשה את כל הסידורים הדרושים לביצוע יעיל, מעולה ותכליתי של השירותים.

- בתקופת האחריות והתחזוקה יהיה הספק אחראי לתקינות פעולת המוצרים והפיתוחים שסופקו על ידו וכן לתמיכה בהם ובתפעולם. באחריות הספק לתת עדכוני תוכנה, להתקין ולשדרג כל רכיב תוכנה ככל שנדרש ובכפוף לאישור הגורם האחראי ברשות המיסים.

- הספק יעסיק, על חשבונו, עובדים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים הבקיאים בתחום התוכנות נשוא הסכם זה במספר הנדרש לביצוע השירותים.

- באחריות הספק להעמיד גורם מקצועי לכל אחד מרכיבי המערכת. באחריות הספק לתאם הגעת הגורם המקצועי.

- הספק ייתן למזמין, ייעוץ וסיוע בפתרון בעיות שייווצרו או יתגלו בשימוש ובהפעלת התוכנות נשוא הסכם זה, לרבות אבחון, אפיון ובחינת תקלות.

- הספק יספק לעובדיו, על חשבונו, רכיבים, תוכנה וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים.

- הספק יספק לרשות המסים סיסמת הפעלה, במידה וקיימת,  לתוכנות המפורטות בסעיף 3.4.1.2. למען הסר ספק, סיסמת ההפעלה לתוכנות לא תהיה מוגבלת בזמן ותוקפה לא יהיה מותנה באספקת/רכישת שירותי תחזוקה לתוכנות האמורות כולן או מקצתן.

- שירות התיקונים והתחזוקה בתקופת האחריות יכלול תיקון קלקולים ותקלות בכל מרכיב של תוכנה וכל פעולה או מעשה הנחוץ לפעולתן התקינה והסדירה של התוכנות האמורות. כמו כן מתחייב הספק לספק שעות עבודה עבור סיוע טכני. שירותי התחזוקה יינתנו באמצעות מוקד סיוע מאויש, כמפורט בסעיף 4.6.4.

- השירות והתמיכה יינתנו ע"י הספק באמצעות גורם טכני מקצועי מטעמו וכן ע"י גורם מקצועי של היצרן במידת הצורך.

- השירות והתחזוקה יינתנו הן למוצר המדף והן לפיתוחים שיעשו במהלך הפרויקט ותקופת האחריות והתחזוקה.

- כלל השירות והתחזוקה שיינתנו יתועדו ביומן תקלות. על התיעוד לכלול את הפעולות שבוצעו, פירוט הרכיבים חומרה / תוכנה והגורמים המבצעים. נדרש כי תהא גישה למשרד ליומן התקלות לבקרה. הספק ימציא לרשות המסים, בסיום כל רבעון, דו"ח מפורט על שירותי התחזוקה שניתנו על ידו במסגרת הסכם זה - לרבות תיקון תקלות - במשך הרבעון החולף.

מרכז תמיכה (Call Center) HelpDesk

- הספק מתחייב להפעיל במשך כל תקופת התחזוקה מוקד סיוע מאויש (Call Center) בארץ ובשפה העברית (להלן - מוקד הסיוע) בו יהיו קווי טלפון ופקס לצורך קבלה וקליטה של קריאות שירות מאת רשות המסים, (להלן – קריאת שירות) בדבר תקלות ומתן עזרה וסיוע בפתרון תקלות ובעיות טכניות שיתעוררו בשימוש בתוכנות. מספריהם של קווי ההודעה הם: טלפון מס': 077-7006038 פקס' מס': 03-9222205.

- הספק מתחייב לתפעל מוקד הסיוע  בימים א' עד ה' כולל בין השעות	 8:00 – 17:00

- הספק מתחייב לאפשר פתיחת  קריאת שירות אלקטרונית באתר הספק  שכתובתו היא support@genius.co.il. למען הסר ספק, יובהר כי פתיחת קריאת שירות אלקטרונית כמוה כפתיחת קריאת שירות במוקד הסיוע המאויש.

- הספק מתחייב להודיע לרשות המיסים , לאלתר על כל שינוי או החלפה בקווי ההודעה וכן על כל שינוי בכתובתו או בכתובת אתר הספק.

- מוקד הסיוע והאתר האלקטרוני של הספק יספקו באופן שוטף מענה לקריאות שירות / תקלות של רשות המסים .

- כל פניה למוקד הסיוע הן באמצעות פקס, הן באמצעות טלפון והן באמצעות אתר האלקטרוני של הספק תכלול תיעוד, לפחות אך לא רק, של הנתונים הבאים :

      - פרטי הפונה (שם, טלפון, טלפון נייד, דוא"ל).

      - מספר פניה.

      - תאריך ושעת פתיחה.

      - תאריך ושעת סגירה.

      - מהות הבעיה / פניה.

      - תיעוד הפתרון.

- הספק מתחייב לטפל בקריאות השירות של רשות המסים, ברמת השירות הבאה :

      - זמן טיפול בקריאת שירות :

  - במידה וקריאת השירות מוגדרת קריטית או משביתה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של רשות המסים, יהיה זמן הטיפול בקריאת השירות כדלקמן:

- זמן התגובה בין קבלת קריאת השירות אצל הספק,  לבין התגובה הראשונית  בפועל על ידו, לא יעלה על שעתיים.

- זמן הטיפול בין קריאת השירות המוגדרת קריטית או משביתה  לבין חזרת התוכנה לפעילות מלאה ותקינה לשביעות רצונה המלאה של רשות המסים לא יעלה על עשרים וארבע שעות ממועד קבלת קריאה אצל הספק.

- במידה וקריאת השירות אינה מוגדרת קריטית או משביתה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של רשות המסים,  יהיה זמן הטיפול בקריאת השרות כדלקמן:

        - זמן התגובה בין קבלת קריאת השירות אצל הספק,  לבין התגובה הראשונית  בפועל על ידו, לא יעלה על  ארבע שעות.

        - זמן הטיפול בין קריאת השירות שאינה קריטית או משביתה  לבין חזרת התוכנה לפעילות מלאה ותקינה לשביעות רצונה המלאה של רשות המסים לא יעלה על שבעה ימי עבודה קלנדריים ממועד קבלת קריאה אצל הספק.

        - עם פרסום הודעה על שינויי או עדכוני גרסה בתוכנות נשוא מכרז זה,  ע"י גורם מוסמך אצל הספק או אצל היצרן, תפתח רשות המסים קריאת שירות לעדכון או שינוי גרסה בתוכנות הרלוונטיות . הספק מתחייב להשלים את העדכון ו/או שינוי הגרסה לרבות התקנה והטמעה, בתוך פרק זמן שיקבע ע"י רשות המסים ממועד קבלת קריאת השירות, עד לפעילות מלאה ותקינה של התוכנה ולשביעות רצונה המלאה של רשות המסים.

        - למען הסר ספק מובהר בזאת כי השירותים כאמור בהסכם זה יינתנו בתיאום עם איש הקשר של רשות המסים.

        - מוסכם ומובהר בזאת כי רשות המסים, לא תישא בכל תשלום נוסף לאמור בסעיף 7 לעיל בקשר לקריאות שירות שבסעיף 10.4 לעיל ו/או טיפול בהן לרבות אם  קריאת השירות הינה בגדר קריאת שווא.

        - הפניה לספק לעניין טיפול בתקלות יבוצע באמצעות גורם מרכזי של המזמין או משתמשים מרכזיים שיוגדרו על ידו.

        - הספק יידרש להגיע לאתר בכל מקרה בו לא הצליח לפתור את התקלה טלפונית.

        - הספק יפעל ברציפות לפתרון התקלה.

        - סגירת תקלה תעשה רק לאחר קבלת אישור הלקוח.

השתלבות בארגון

הדרכה

- הספק יהיה אחראי להדרכת הגורמים השונים ברשות המסים על פי המפורט להלן:

- מנהלי פרויקטים - הדרכה מרוכזת למשתמשים המערכת, על הפונקציות שבה ואופן הטיפול בתקלות.

- אגף תכנון ובקרה – הדרכה מרוכזת לאגף בנושא הפונקציות הרלוונטיות והדוחות הרלוונטיים.

- PMO – הדרכה מרוכזת לגוף על הפונקציות הרלוונטיות לאגף (פונקציות ניהוליות בעיקרן) ואופן הטיפול בתקלות.

- מפתחים – הדרכת המפתחים על אופן הדיווח והשימוש למערכת.

- מדווחים – הדרכת כל הגורמים המדווחים למערכת שאינם חלק מצוות הפיתוח (משתמשים, גורמים מטעם הלקוח, גורמי מינהל, ספקים ועוד)

- מנהלי המערכת – הדרכה של מנהלי המערכת ביכולות המערכת באופן שיאפשר להם לתכנן וליישם שירותים המנצלים כראוי את יכולותיה.

- אנשי תשתיות, תחזוקה ותפעול – הדרכת גורמי התשתיות, התחזוקה והתפעול באופן שיאפשר להם לתפעל את המערכת באופן שוטף, לבצע מהלכי תחזוקה ולטפל בתקלות.

- ההדרכה תכלול הדרכה פרונטאלית בשימוש במערכת ובכלי התוכנה הנלווים.

- ההדרכה תכלול את כל הספרות, המדריכים, הציוד והמצגות הנדרשים לביצוע ההדרכה.

- ההדרכה תכלול את המרכיבים הבאים:

- הדרכה רעיונית (עקרונות עבודה, עקרונות המערכת וכד').

- הדרכה תפעולית (היישום עצמו).

- הדרכה למנהלים (הפקת מידע ניהולי, מנגנוני בקרה וכד').

- הדרכה לתחזוקה וניהול המערכת.

- ההדרכה תערך בכיתת ההדרכה באתר בירושלים או בכל מקום אחר עליו יורה המזמין.

- ההדרכה תעשה עפ"י מנגנון התמחור המפורט בסעיף 5.2.5.

סיווג ביטחוני של הספק ועובדיו

- רשות המסים בישראל היא גוף מונחה רא"ם ואתרי הארגון מסווגים בסיווגים שונים, החל מסיווג 'בלמ"ס' (בלתי מסווג) ועד סיווג 'שמור'. הלקוח רשאי לדרוש מן הספק לדאוג לקבלת סיווג בטחוני מתאים עבור עובדיו ומי מטעמו בהתאם לצורך.

- לשם קבלת הסיווג הביטחוני יידרשו עובדי הספק לחתום על טפסים שונים כולל וויתור על סודיות רפואית.

- הלקוח שומר לעצמו את הזכות לפסול כל עובד או נותן שירות של הספק עקב סיבות ביטחוניות ללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

חוסן ואמינות

תכנית בדיקות

- באחריות הספק לבצע בדיקות מסירה על המערכת לפני ביצוע בדיקות הקבלה של המזמין. בדיקות המסירה אשר נדרשות להתבצע ע"י הספק יכללו: בדיקות תפעוליות לכלל עבודת המערכת, בדיקות ביצועים ועומסים.

- קבלת מערכת לידי המזמין תבוצע לאחר ביצוע בדיקות קבלה, כאשר בדיקות הקבלה יכללו: בדיקות תפעוליות, בדיקות הגדרה במערכת, בדיקות אבטחה, הקשחת מערכת וכו'.

זמינות ושרידות

- הפתרון המוצע יתמוך בתהליכי גיבוי ושיחזור של כל המרכיבים.

- ניתן יהיה לשחזר רכיבים בודדים מתוך המערכת כגון: תיק פרויקט, פרויקט, תוכנית עבודה וכד'

- שחזור הנתונים ייבדק, כאשר הספק יידרש להעלות את הנתונים הקיימים מגיבוי בכדי לבדוק תקינות הגיבוי ולבחון את השלכות השחזור.

עלות - משאבים (M)

מודל העלות

- הצעת העלות תכלול את כל המרכיבים המפורטים להלן:

- רישוי כל רכיבי התוכנה הכלולים בפתרון המוצע, המכילים את כל הפונקציונאליות שהוצגה במענה ובכלל זה גם היכולות הנוספות אותן תאר המציע, ועלות תחזוקתם השנתית.

- עלות פיתוח של רכיבים המכילים את הפונקציונליות שהוצגה במענה ואינם קיימים במוצר.

- עלות רכש עתידי לרכיבים שאינם כלולים היום בפתרון המוצע.

- עלות ההקמה על כל שלבי העבודה כמפורט לעיל בסעיף 4.3 – תכנית עבודה, לעיל.

- עלות הקמת דרישות, תהליכי עבודה, טפסים, דוחות, תכונית עבודה, תיקי ותוכניות פרויקטים ופרויקטים.

- עלות פיתוח דרישות רצויות.

- עלות הדרכה.

- עלות עבודה של אנשי מקצוע.

- כל הכמויות הרשומות להלן הן לצורך השוואת ההצעות ואין בהן משום התחייבות כל שהיא לרכוש אותן בכמויות הללו או בכל כמות שהיא.

# לתשומת לב המציע: המציע נדרש להקליד את נתוני הצעתו לתוך טבלאות גיליון ה-Excel המצורף למסמכי המכרז כנספח 5.0 גיליון עלות באקסל. המציע יצרף למענה המוגש על ידו CD המכיל את גיליון ה- Excel לאחר שמילא את נתוני הצעתו בטבלת העלות, וכן הדפסה של פרק 5 מלא וחתום.

רכיבי העלות (MS)

עלות רישוי תוכנה

כללי

- על המציע לפרט עלות שימוש / רישוי עבור המוצר והרכיבים שבהצעתו בהתבסס על הנחות היסוד הבאות:

- כמות וסוג המשתמשים אינה מוגבלת (Site License).

- מחיר הרישוי המוצע כולל את כל הרכיבים הדרושים להפעלת המערכת בצורה תקינה ובהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 2.3 (כולל רכיבי צד ג').

- הרישוי הוא לשלוש הסביבות בהן יותקן המוצר: פיתוח, בדיקות וייצור.

- יכול והמערכת תותקן ביותר מאתר אחד.

- לא תידרש כל עלות רישוי נוספת עבור אתר ה-DR או כל אתר מחשב אחר בה תותקן המערכת.

- הכמויות המצוינות במכרז הן כמויות משוערות ואין בהן משום התחייבות כלשהיא לממשן.

- עלות הרישוי כוללת שנת אחריות כמפורט בסעיף 4.6.

עלות רישוי כללי

- המציע ינקוב במחיר רישוי אשר כולל את כלל סוגי המשתמשים (המפורטים בסעיף 5.2.1.2) והמודולים של המערכת.

- מחיר הרישוי כולל שנת אחריות כמפורט בסעיף 4.6.1.

- מחיר הרישוי כולל אפשרות להתקין את המערכת ביותר מאתר אחד של רשות המסים (לדוגמא: שע"ם, מכס, מטה רשות המסים, DR).

| קטגוריה | סה"כ עלות רישוי כללי חד פעמית, שאינה מוגבלת בזמן ללא מע"מ |
| --- | --- |
| רישוי כללי לרשות המסים (Site license) עבור כל המרכיבים / המודלים של המערכת (כולל רכיבי צד ג' אשר נדרשים להפעלת המוצר), ללא הגבלת מספר משתמשים מסוגים שונים |  |

עלות תחזוקה

- המציע ינקוב בעלות התחזוקה השנתית כאחוז מעלות הרישוי וההקמה (סעיף 5.2.2 אבן דרך 2).

- התחזוקה תהייה בהתאם לאמור בסעיף 4.6.

|  | עלות תחזוקה השנתי כאחוז מעלות הרישוי והקמת המערכת (סעיף 5.2.2 אבן דרך 2) – אחוז תחזוקה | סה"כ עלות תחזוקה לשנה בש"ח (בתום שנת האחריות) לא כולל מע"מ | סה"כ עלות תחזוקה בש"ח ל- 9 שנים ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| עלות תחזוקה לשנה לפי רישוי כללי לרשות המסים (Site license) עבור כל המרכיבים / המודלים של המערכת (סעיף 5.2.1.2) |  |  |  |
| סה"כ עלות תחזוקה ל- 9 שנים |  |  |  |

רכש עתידי

- המציע יציג מחירון רשמי של היצרן לרכש עתידי ולמוצרים נלווים. המזמין יקבל גישה למחירון יצרן המערכת באתר או לחילופין יעביר לידי המזמין מחירונים ועדכונים כל עת שיבוצעו על ידי יצרן המערכת.

- המציע ינקוב באחוז ההנחה מהמחירון הרשמי של היצרן שהוא מתחייב לתת עבור רכש עתידי של מוצרים נלווים נוספים על אלו שהוצעו במסגרת המענה לדרישות המכרז. יש להתייחס למוצרים קיימים ולמוצרים עתידיים.

| הרכיב | שיעור ההנחה | סה"כ עלות רישוי לפי משתמש | סה"כ עלות ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| אחוז הנחה לרכש עתידי |  | [ייגזר מטבלה 5.2.1.2] |  |
| סה"כ עלות רכש עתידי |  |  |  |

עלות אפיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת

המציע יציין להלן את עלות הקמת המערכת על שלביה השונים כמפורט לעיל בסעיף 4.3:

| אבן דרך | רכיב | סה"כ עלות ללא מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1 | אפיון ועיצוב |  |
| 2 | הקמת המערכת |  |
| 3 | מבחני מסירה וקבלה |  |
| 4 | תיעוד |  |
| 5 | התקנה בסביבת הייצור |  |
| 6 | הרצה |  |
|  | סה"כ עלות אפיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת |  |

עלות יישום ופיתוח דרישות, תהליכי עבודה, טפסים, דוחות, תכניות עבודה, תיקי פרויקטים ופרויקטים

המציע יציין להלן את עלות יישום ופיתוח הרכיבים הבאים:

| רכיב | עלות ליחידה | כמות | סה"כ עלות ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| עלות יישום ופיתוח תהליך עבודה המורכב מעד 20 שלבים ועד 3 טפסים וממשקים (יפותחו בנפרד) |  | 10 |  |
| עלות יישום ופיתוח תהליך עבודה המורכב מ- 21 עד 40 שלבים ועד 5 טפסים וממשקים (יפותחו בנפרד) |  | 5 |  |
| עלות אפיון ופיתוח דוח / שאילתה פשוטים (דוחות טבלאיים וגראפיים סטאטיים) |  | 20 |  |
| עלות אפיון ופיתוח דוח/שאילתה מורכבים (דוחות טבלאיים וגראפיים דינמיים, Dash Boards) |  | 40 |  |
| עלות אפיון ופיתוח טופס פשוט (עד 20 שדות קלט ו- 5 כפתורי פעולה) |  | 10 |  |
| עלות אפיון ופיתוח טופס מורכב (מעל 20 שדות קלט ו- 5 כפתורי פעולה) |  | 20 |  |
| עלות הזנה ובנייה של דרישות – עד 200 דרישות |  | 50 |  |
| עלות הזנה ובניית תוכנית עבודה שנתית (עד 100 פרויקטים) |  | 1 |  |
| עלות הזנה והקמה של תיק פרויקטים (עד 50 פרויקטים, ברמת ערסלים) |  | 1 |  |
| עלות הזנה והקמה של תיק פרויקטים (עד 100 פרויקטים, ברמת ערסלים) |  | 2 |  |
| עלות הזנה והקמה של תוכנית פרויקטים (עד 10 פרויקטים בתוכנית, פרויקטים ברמת ערסלים) |  | 5 |  |
| עלות הזנה והקמה של פרויקט עד 200 שורות (כולל כל המרכיבים לדוגמא: WBS, משכים, משאבים, תלויות, סיכונים וכד') |  | 50 |  |
| עלות הזנה והקמה של פרויקט עד 500 שורות בתוכנית העבודה (כולל כל המרכיבים לדוגמא: WBS, משכים, משאבים, תלויות, סיכונים וכד') |  | 60 |  |
| עלות הזנה והקמה של פרויקט עד 1000 שורות (כולל כל המרכיבים לדוגמא: WBS, משכים, משאבים, תלויות, סיכונים וכד') |  | 30 |  |
| עלות הזנה והקמה של פרויקט מעל 1001 שורות (כולל כל המרכיבים לדוגמא: WBS, משכים, משאבים, תלויות, סיכונים וכד') |  | 10 |  |
| סה"כ עלות דרישות, תהליכים, טפסים, דוחות ופרויקטים |  |  |  |

עלות פיתוח דרישות רצויות

המציע יציין להלן את עלות פיתוח הדרישות הרצויות המפורטות באקסל אשר דורשות פיתוח (לא קיימות במוצר או במוצר צד ג' אשר נכלל בפתרון):

| רכיב | סה"כ עלות ללא מע"מ |
| --- | --- |
| סה"כ עלות הפיתוח של הדרישות הרצויות המפורטות בקובץ האקסל |  |

עלות הדרכה

- המציע יציין להלן את עלות יום הדרכה בן 8 שעות שיערך בכיתת לימוד של עד 25 משתתפים באתר רשות המיסים.

- עלות ההדרכה תכלול מלבד עלות המדריך, את כל עלויות ההדרכה והכנתה ובכלל זה חומרי ההדרכה , חוברות הדרכה, מצגות, דפי הנחיות לפעולות מרכזיות.

| הרכיב | מחיר ליחידה | כמות | סה"כ עלות ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| יום הדרכה |  | 30 |  |
| סה"כ עלות הדרכה |  |  |  |

עלות עבודת אנשי מקצוע

המציע יציין את המחיר לשעת עבודה של אנשי מקצוע בתפקידים הרשומים להלן. הזוכה יהיה מחויב להעמיד את אנשי המקצוע על פי בקשת המזמין במהלך תקופת ההתקשרות על פי תעריף השעה שינקוב בהצעתו ובכפוף לאישור איש המקצוע המוצע על ידי הגורם המקצועי במשרד.

| איש המקצוע | תעריף מרבי (בש"ח, לא כולל מע"מ) | אחוז הנחה מהתעריף המרבי | תעריף אחרי הנחה (בש"ח, לא כולל מע"מ) | כמות |  | סה"כ עלות ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט | 250 |  |  | 1000 |  |  |
| מיישם / מפתח | 220 |  |  | 4000 |  |  |
| מנתח מערכות | 220 |  |  | 1000 |  |  |
| מטמיע/מדריך | 180 |  |  | 4000 |  |  |
| DBA | 230 |  |  | 100 |  |  |
| איש תשתיות | 200 |  |  | 100 |  |  |
| סה"כ עלות עבודת אנשי מקצוע |  |  |  |  |  |  |

עלות כוללת לצורך השוואת ההצעות

- הטבלה שלהלן מסכמת את עלויות הרכיבים שפורטו לעיל לצורך השוואת ההצעות.

- כל הכמויות המצוינות בטבלאות הנ"ל (כמויות רכיבים, שעות, אנשי מקצוע) הן כמויות משוערות בלבד ואין בהן משום התחייבות המזמין לממשן.

| הרכיב | נגזר מסעיף | סה"כ עלות ללא מע"מ (סכום כלל הסעיפים) |
| --- | --- | --- |
| רישוי כללי לרשות המסים (Site license) עבור כל המרכיבים / המודלים של המערכת (כולל רכיבי צד ג' אשר נדרשים להפעלת המוצר), ללא הגבלת מספר משתמשים מסוגים שונים | 5.2.1.2 |  |
| סה"כ עלות תחזוקה ל- 9 שנים | 5.2.1.3 |  |
| סה"כ עלות רכש עתידי | 5.2.1.4 |  |
| סה"כ עלות אפיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת | 5.2.2 |  |
| סה"כ עלות דרישות, תהליכים, טפסים, דוחות ופרויקטים | 5.2.3 |  |
| סה"כ עלות הפיתוח של הדרישות הרצויות | 5.2.4 |  |
| סה"כ עלות הדרכה | 5.2.5 |  |
| סה"כ עלות עבודת אנשי מקצוע | 5.2.6 |  |
| סה"כ עלות כוללת לצורך השוואת ההצעות (לא כולל מע"מ) |  |  |

הצגת מחירים

- כל המחירים בהצעה יהיו סופיים, נקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ, המחירים יכללו את כל הוצאות הזוכה, כולל כל המסים וההיטלים (למעט מע"מ) לרבות כל תשלום לצד שלישי.

- המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהוו את התמורה הסופית והמוחלטת לה יהיה זכאי הזוכה, והמזמין לא ישלם כל תשלום שהוא נוסף, בגין כל הוצאה – בין ישירה ובין עקיפה – מכל סוג שהוא של הזוכה ו/או כל צד שלישי למכרז זה בקשר עם הטובין ו/או השירותים הכלולים במכרז זה.

- במקרה של סתירה ו/או טעות חשבונאית – ברשום בהצעת המציע (בנספח העלות) - בין המחיר ליחידת מידה אחת של טובין ו/או שירות לבין המחיר הכולל לכמות הנדרשת מאותו טובין ו/או שירות, יהא המחיר שצוין עבור יחידת מידה אחת של הטובין ו/או השירות למחיר הקובע, המזמין יתקן את הכתוב לגבי המחיר הכולל, כך שיהיה המנה של הכפלת מחיר היחידה בכמות.

השוואת הצעות

סה"כ העלות בהצעת המציע כמתואר לעיל תהווה את רכיב העלות בהשוואת הצעות הספקים השונים כאמור בסעיף 0.3.5 – בדיקת הצעות והערכתן, לעיל.

העברת התמורה (תשלום)

התמורה תשולם באופן הבא ובכפוף לסעיף 8 בהסכם:

- עלות הרישוי ורכש עתידי תשולם לאחר התקנת המערכות בייצור כמפורט בסעיף 4.3 אבן דרך 6 ואישורן ע"י המזמין וקבלת חשבונית מהספק.

- עלות התחזוקה תשולם בתחילת כל שנת תחזוקה ולאחר קבלת הודעה מראש ובכתב מהמזמין לעניין זה וחשבונית מהספק.

- עלות אפיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת תשולם בתום אישור כל אבן דרך ע"י המזמין:

| אבן דרך | רכיב | פרטי תשלום כאחוז מסך עלות פיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת |
| --- | --- | --- |
| 1 | אפיון ועיצוב | 10% |
| 2 | הקמת המערכת | 20% |
| 3 | מבחני מסירה וקבלה | 20% |
| 4 | תיעוד | 10% |
| 5 | התקנה בסביבת הייצור | 20% |
| 6 | הרצה | 20% |

- עלות יישום ופיתוח דרישות, תהליכי עבודה, טפסים, דוחות, תכונית עבודה, תיקי ותוכניות פרויקטים ופרויקטים וכן עלות פיתוח רכיבים רצויים תשולם באופן הבא:

        - במקרה בו הדרישה עלתה כחלק משלב אפיון, הקמת, התקנת והרצת המערכת אזי התשלום יהיה בהתאם לאמור בסעיף 5.5 ג'.

        - במקרה הדרישה עלתה בתקופת האחריות או התחזוקה אזי התשלום יהיה בתום אישור התוצר ע"י המזמין וקבלת החשבונית מהספק.

- עלות ההדרכה תבוצע בתום ביצוע ההדרכה ולאחר אישור המזמין וקבלת חשבונית מהספק.

- עלות עבודת אנשי מקצוע תבוצע בתום העבודה בגינה איש המקצוע ובהתאם לדוח שעות חודשי מפורט שיאושר ע"י המזמין ולאחר קבלת חשבונית מהספק.

תנאים נוספים

- תנאי ההצמדה ומועדי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.

נספחים

| 0.3.1 | פרטי המשתתף במכרז |
| --- | --- |
| 0.3.2 | הצהרה על שמירת סודיות מסמכי המכרז |
| 0.6.1 | ערבות בגין הגשת הצעה |
| 0.6.2.4 | היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום |
| 0.6.2.6 | הצהרת בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז |
| 0.6.2.8 | תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות |
| 0.6.2.9 | תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות) |
| 0.6.2.10 | אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות |
| 0.6.2.11 | אישור מורשה החתימה |
| 0.6.3 | הצהרה בדבר עמידה בדרישות סף |
| 0.7.1 | הסכם התקשרות על נספחיו |
| 0.7.1ג' | הצהרה על שמירת סודיות |
| 0.7.1ד' | אישור עריכת ביטוחים |
| 0.7.2 | כתב ערבות ביצוע |
| 0.17 | מודעת הפרסום בעיתונות |
| 2.3.2.2.15 | דוגמת טופס בקשה לדרישה |

נספח 0.3.1 פרטי המשתתף במכרז

מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים

מכרז 01/2018

לכבוד
רשות המסים בישראל

אני 	______________________

נציג 	______________________

קיבלתי לידי את חוברת מכרז הקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים מכרז  כנגד מסירת הצהרת סודיות חתומה בידי נציג החברה שיש לו נגיעה ישירה לטיפול החברה במכרז.

פרטי איש הקשר של המשתתף במכרז לעניין מכרז זה:

| שם פרטי ומשפחה | כתובת |
| --- | --- |

| טלפון במשרד | פקס | טלפון נייד |
| --- | --- | --- |

כתובת דואר אלקטרוני

חתימה: ___________________

תאריך: ____________________

נספח 0.3.2 הצהרה על שמירת סודיות מסמכי המכרז

מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים

מכרז 01/2018

לכבוד
רשות המסים בישראל

אני 	החתום מטה  ____________________ 	מס' ת"ז _________________

נציג חברת	________________________

מתחייב כדלקמן:

- לשמור בסוד כל מידע ו/או כל מסמך ממסמכי המכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים -  מכרז  (להלן: "המכרז") ו/או הקשורים אליהם.

- לא לעשות במידע ו/או במסמך כל שימוש שאינו לצורכי המכרז.

- להחתים את כל מי שיש לו נגיעה ישירה ו/או עקיפה למכרז על הצהרה בנוסח זה.

ידוע לי והבאתי לידיעת כל מי שיש לו נגיעה ישירה ו/או עקיפה למכרז, כי התחייבות זאת תקפה גם לאחר סיום הליכי המכרז בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו .

הריני מצהיר בזאת כי ידועות לי והבאתי לידיעת כל מי שיש לו נגיעה ישירה ו/או עקיפה למכרז את תוכן הוראות סעיף 23 ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה ושהוראות אלו מכוונות אלי ו/או אל כל מי שיש לו נגיעה ישירה ו/או עקיפה למכרז וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהן.

חתימה: ___________________ (חתימת נציג החברה/ מי שיש לו נגיעה ישירה ו/או עקיפה למכרז)

תאריך: ____________________

נספח 0.6.1	ערבות בגין הגשת הצעה

כתב ערבות

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________________

מס' טלפון: __________________________________

מס' פקס:___________________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות רשות המסים בישראל

הנדון: ערבות מס' _______________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 25,000 ₪ שיוצמד למדד*) ______________ מתאריך ____________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת ___________________________ (להלן "החייב") בקשר למכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז .

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף 90 יום ממועד הגשת ההצעות ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח _____________________

שם הבנק/חב' הביטוח

_____________________________      _____________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                             כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________                  ________________                       ________________

תאריך                                           שם מלא                                         חתימה וחותמת

נספח 0.6.2.4 העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

לכבוד

רשות המסים בישראל

תצהיר

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן - "המציע") המבקש להתקשר עם עורך המכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז . ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- הגוף או "בעל זיקה" אליו לא הורשעו מעולם בפסק דין לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: " מועד להגשה") מטעם המציע במכרז  הקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים.

- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.6 הצהרת מציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז

לכבוד

רשות המסים בישראל

הנדון: מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז  01/2018 (להלן - "המכרז") .

אני _______________ החתום מטה מצהיר בזאת בשם חברת ________________ (להלן – "המציע") המגישה מענה למכרז הנדון כי המציע קרא את כל מסמכי המכרז והבין את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו, וזאת בכפוף לסיווגם וכל המשתמע מכך, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.9 תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות)

לכבוד

רשות המסים בישראל

הנדון: למכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז 01/2018 (להלן - "המכרז")

אני _______________ החתום מטה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בשם חברת ________________ (להלן – "המציע") כי נכון ליום מתן תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם | מס' ת"ז | תפקיד | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.10 אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות

לכבוד

רשות המסים בישראל

הנדון: מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז 01/2018

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת הצעת המציע למכרז בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 וכי משולמים להם מלוא התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.

- כמו כן, המציע מתחייב בזאת כי ימשיך לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום (כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לחוק) ואת מלוא התשלומים הסוציאליים המגיעים להם בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם, וזאת ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________

המצהיר

אישור עורך הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________	              ______________________	        _______

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עוה"ד

נספח 0.6.2.11 אישור מורשה החתימה

לכבוד

רשות המסים בישראל

הנדון: מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז 01/2018

אני ___________________, עו"ד/רו"ח (מחק את המיותר) החתום מטה מאשר כי על פי תקנות והחלטות חברת _____________ (להלן – "המציע"), הרשומים להלן רשאים להתחייב ולחתום בשם המציע.

שם: ____________ 		ת"ז: ____________ 	דוגמת חתימה: _____________

שם: _____________ 		ת"ז: ____________ 	דוגמת חתימה: _____________

בכבוד רב

__________________	________________		__________________

שם רו"ח/עו"ד			כתובת				טלפון

__________________	________________		__________________

תאריך			      מספר רישיון			     שם מלא חתימה וחותמת

נספח 0.6.3 עמידת המציע בדרישות סף

הנדון: הצהרה בדבר עמידת המציע בדרישות סף

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם חברת ___________________ (להלן - "המציע") המבקשת להתקשר עם רשות המסים בישראל ואני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

הנני מאשר בחתימתי כי המציע עומד בדרישות הסף של מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מפורט להלן:

- המציע הוא בעל ניסיון מוכח בהקמה ובהטמעה של מערכת PPM (ניהול פורטפוליו של פרויקטים) המבוססת על הפתרון המוצע במכרז זה, המותקן ופעיל אצל לכל הפחות שלושה ארגונים בארץ כאשר לפחות אצל אחד מהם מנוהלים לפחות 10 פרויקטים במקביל במערכת, וההקמה וההטמעה התבצעו ע"י המציע.

- המציע ביצע שלושה פרויקטים מקצה לקצה (אפיון, יישום, פיתוח, בדיקות, הדרכה והטמעה, תמיכה ותחזוקה) בישראל, של מערכת ניהול פורטפוליו פרויקטים המבוססים על מוצר המדף שבהצעתו.

- למציע או לספק משנה צוות הכולל 5 אנשים לפחות שעוסקים בניתוח, פיתוח, יישום והטמעה של המוצר המוצע בארץ.

- למציע או לקבלן המשנה ניסיון של התקנה אחת לפחות של מערכת המממשת את הדרישות הבאות: ניהול תיק (Portfolio) ו/או תכנית (Program) פרויקט, ניהול פרויקטים, ניהול דרישות, ניהול משאבים, ניהול זמן.

- על הפתרון המוצע  להיות מבוסס על מוצר מדף לניהול פורטפוליו פרויקטים (PPM), הפועל אצל עשרה לקוחות או יותר של המציע, בישראל ו/או בעולם.

- על המערכת המוצעת (עד שתי גרסאות אחורה) להיות בעלת ותק של שנה בסביבת הייצור בארץ ו/או בחו"ל.

- ממשק המשתמש של הפתרון יהיה בעברית, באופן מלא ועם RTL (כיוון כתיבה מימין לשמאל).

כל הפרטים על הפרויקטים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף שלעיל רשומים כנדרש בסעיף 0.6.3 של המפרט.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.7.1 חוזה התקשרות

מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז 01/2018

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ בחודש ______ בשנת _________

בין:		רשות המסים בישראל

בנק ישראל 5 ירושלים.

איסוף מכרז - פועלי צדק 4, תלפיות, ירושלים ע"י מורשי חתימה מטעמה

(להלן - "רשות המסים")

מצד אחד;

לבין:			<שם החברה הזוכה>

| ח.פ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מען משרדה הרשום: |  |  |  |
| באמצעות: |  |  |  |
| ובאמצעות: |  |  |  |

המוסמכים להתחייב ולחתום בשם הספק על חוזה זה

(להלן - "הספק")

מצד שני;

הואיל:	ורשות המסים פרסמה מכרז 01/2018 (להלן – המכרז) להקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים (להלן – השירותים) כמפורט במסמכי המכרז הרצופים בזה כנספח א' והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והספק הגיש הצעה שזכתה במכרז (להלן – ההצעה) המצורפת בזה כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל:	והספק מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ואמצעים, והוא מסוגל לספק השירותים כנדרש בחוזה זה;

והואיל: 	והספק מצהיר ומאשר בזאת כי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והואיל:	והספק הציע לרשות המסים לספק לה השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:	וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

והואיל:	והספק מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

- מבוא ונספחים

  - המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

  - לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד נספחים כמפורט להלן:	

נספח א'	מסמכי המכרז	
נספח ב'	- 	הצעת הספק	
נספח ג'	- 	הצהרה על שמירת סודיות	
נספח ד'	- 	אישור עריכת ביטוחים	
נספח ה'	כתב ערבות

- פרשנות

  - כותרות הסעיפים בחוזה זה נרשמו לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של החוזה.

  - בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו - כוחה של ההוראה המיטיבה עם רשות המסים עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם צוין במפורש כי הוראות הנספח או המסמך גוברות.

  - מובהר כי האמור בחוזה זה גובר על הוראות כל תנאי שימוש או כתב אחריות אחר בין אם נחתם בין הצדדים ובין אם נכפה על המשתמש בו מעצם השימוש בתוכנה או פתיחת האריזה (Shrink-wrapped) או בכל דרך אחרת, אלא אם כן תנאי השימוש או כתב האחריות מיטיבים עם רשות המסים.

- הצהרות הספק	

הספק מצהיר בזה כי:

  - הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם.

  - הספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי רשות המסים ודרישותיה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה וכי הוא בעל רקע מקצועי בתחום השירותים נשוא המכרז וכי הוא בעל ניסיון, יכולת, כישורים ומומחיות הדרושים לבצע בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, את התחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי.

  - הספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי רשות המסים בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

  - אין כל מניעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל התחייבויותיו לפי חוזה זה.

  - הוא מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה וכל עוד חלות עליו התחייבויות על פי חוזה זה, כוח אדם מקצועי, מיומן, מתאים, בעל הניסיון והכישורים הדרושים ובמספר המתאים.

  - אין בהתקשרות שלו, כתוצאה מחתימת חוזה זה, פגיעה בכל זכות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

- התחייבויות הספק

  - הספק מתחייב בזה כלפי רשות המסים כדלקמן:

    - לספק לרשות המזמין את הרכיבים העונים לכל הדרישות הטכניות שנוסחו במפרט כפי שהתחייב במענה שהגיש לבקשה להצעות.

    - לספק לרשות המסים את השירותים המפורטים מסמכי המכרז הרצוף בזה כנספח א' בדייקנות, ביעילות, במיומנות ובמהירות.

    - לספק לעובדיו, על חשבונו, מכשירים, חומרים מתאימים, כלי עבודה וכל דבר אחר הדרוש  למתן השירותים.

    - לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן וכל אחת מהן בנפרד, במומחיות ובמיומנות, לפי מיטב כללי המקצוע ולשביעות רצונה של רשות המסים.

    - לעשות את כל הדרוש למתן השירותים וכן לעשות את כל הסידורים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק, מעולה ותכליתי של התחייבויותיו על פי חוזה זה ונספחיו.

    - להמציא לרשות המסים, עם החתימה על חוזה זה, אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976. האישור יצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו. 	
הספק מתחייב לחדש את תוקף האישור בכל עת שיפוג תוקפו במהלך תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה.

    - לקיים את נוהלי העבודה הקיימים ברשות המסים.

    - לדווח לרשות המסים או לנציגה ולעדכן אותם, בין אם באופן שוטף ובין אם עפ"י דרישה בנוגע לממצאים המתקבלים כתוצאה ממתן השירותים והפעילויות אותן הוא מבצע.

    - רשות המסים שומרת לעצמה את הזכות להפעיל מומחים/יועצים נוספים והספק מתחייב כי הוא או כל גורם שיופעל מטעמו ישתף עמם פעולה ככל שיידרש כמו עם כל שאר עובדי הלקוח.

    - רשות המסים היא גוף מונחה רא"ם ואתרי הארגון מסווגים בסיווגים שונים, החל מסיווג 'בלמ"ס' (בלתי מסווג) ועד סיווג 'שמור' על כן רשאית רשות המסים לדרוש מן הספק והספק מתחייב לקבל סיווג בטחוני מתאים עבור עובדיו ומי מטעמו בהתאם לצורך. רשות המסים שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל עובד או נותן שירות של הספק עקב סיבות ביטחוניות ללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו, והחלטתה תהיה סופית ומכרעת.

    - באחריות הספק להירשם ולהיות פעיל בפורטל הספקים של החשב הכללי במשרד האוצר, אלא אם הוחרג על ידי החשב הכללי.

- עיקרי ההתקשרות

  - תוקף הסכם זה הוא לחמש שנים, החל ממועד החתימה על החוזה ועד ליום_______________.

  - לרשות המסים נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם זה בשנה אחת בכל פעם (להלן: "תקופת הסכם מוארכת") ובלבד שתקופת ההסכם, כולל תקופות ההסכם המוארכת, לא תעלה על עשר שנים מיום חתימת החוזה והכול בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992, תקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993 והוראות התכ"מ.

  - רצתה רשות המסים להאריך את תקופת ההסכם האמורה בס"ק 5.1 לעיל עפ"י זכותו האמורה בס"ק 5.2 לעיל, תודיע על כך רשות המסים לספק בכתב לא יאוחר מ - 15 יום לפני תום תקופת ההסכם או תקופת ההסכם המוארכת לפי העניין.

  - הוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת הסכם מוארכת.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי אספקת שירותים שלא על פי הזמנה חתומה בידי מורשי החתימה מטעם רשות המסים ובכללם חשב רשות המסים שנמסרה לספק, תהא על חשבון הספק בלבד.

- אספקת השירותים

השירותים יסופקו בהתאם לכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהצעת הספק למכרז.

- שינויים ותוספות בשירותים

רשות המסים רשאית לדרוש מהספק להוסיף שירותים על אלו המצוינים במסמכי המכרז והספק מתחייב לגייס לשם כך אנשי מקצוע מתאימים ולהעמידם לרשות המזמין.

- תמורה ותנאי התשלום

  - בעד קיום כל התחייבויות הספק לפי חוזה זה תשלם רשות המסים לספק תמורה בהתאם למחירים ולתנאים המפורטים להלן ובמסמכי המכרז (פרק 5), על פי הכמויות שיוזמנו על ידי רשות המסים מן הספק, מעת לעת, במהלך תקופת חוזה זה.

  - כל תשלום לספק על חשבון התמורה מותנה בעמידתו בדרישות ובתנאים הנוגעים לתשלום זה על פי מסמכי המכרז (פרק 5) והוא יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למזמין כתנאי לקבלת תשלום כלשהו. לאחר קבלת מסמכים אלה ואישור הגורמים הרלבנטיים במזמין באשר לגובה הסכום לתשלום, התשלום יבוצע במועד התשלום הממשלתי כהגדרתו בהוראת תכ"מ 1.4.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" או בכל מועד נדחה אחר אשר יקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי.

  - בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת להלן.

| - יום הבסיס | המועד האחרון להגשת הצעות. |
| --- | --- |
| מדד הבסיס | זהו המדד הידוע בתום 18 חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע, לצורך חישוב שיעור ההתאמה. |
| מדד קובע | המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה. |
| מדד המחירים לצרכן | כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. |

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד").

בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס. ההצמדה תתבצע מידי  חודש, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ובכל חודש לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הקובע למדד הבסיס.

למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן:

שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הידוע בחלוף  חודש. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות עלה המדד על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 9 ומידי כל  חודש לאחר מכן.

  - בנוסף לכל תשלום, ובכפוף לקבלת חשבונית מס כאמור, תשלם רשות המסים גם מס ערך מוסף כדין.

  - רשות המסים תנכה מכל תשלום מס במקור כדין אלא אם יומצא לה מראש אישור תקף כדין על פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור.

  - התמורה המפורטת במסמכי המכרז (פרק 5) היא סופית וממצה, פרט לתנאי ההצמדה דלעיל. הספק יישא בכל ההוצאות שיהיו לו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, עלות העסקת כוח האדם הנדרש, הוצאות נסיעה והובלה, שעות עבודה ונסיעה של הספק ועובדיו, הדרכה, תיעוד, ביטוח, אחריות ושירותי תחזוקה וכן את כל המסים וההיטלים החלים ושיחולו. הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו או להחזר הוצאות מכל סוג מעבר לקבוע בנספח התמורה ובטבלאות המחירים.

- פיקוח ושיתוף פעולה

  - רשות המסים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לקיים פיקוח על פעולותיו של הספק בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, באמצעות נציג רשות המסים.

  - הספק ישתף פעולה עם נציג רשות המסים ועם כל גורם אחר מטעמה של רשות המסים ויסייע להם בפעולותיהם כפי שיתבקש.

  - הפיקוח מטעמה של רשות המסים אינו מטיל עליה אחריות כלשהי ואינו גורע מאחריות הספק כלפי רשות המסים.

  - עובדי רשות המסים ישתפו פעולה עם עובדי הספק לעניין קבלת שירותי הספק.

- הוראות לעניין זכויות המזמין בשירותים

  - המידע, המסמכים וקבצי הנתונים שיוכנו ע"י הספק ללא יוצא מן הכלל במסגרת אספקת השירותים לפי הסכם זה יחשבו כקניינו הגמור והבלעדי של המזמין והספק לא ישתמש במידע, במסמכים ובקבצי הנתונים אן כל חלק מהם שלא לצורכי המזמין וללא אישורו מראש ובכתב.

  - המזמין יהיה זכאי לתבוע ולקבל מן הספק במשך מהלך ביצוע השירותים או לאחר מכן כל מסמך או דבר הקשור לביצוע השירותים.

  - עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא יעביר הספק למזמין את כל הקבצים והמידע שנצברו אצלו במהלך ביצוע ההסכם ללא תמורה נוספת.

  - הספק מוותר בזאת מראש וללא סייג על כל טענה לזכות קניינית מוסרית או אחרת במידע האמור.

  - הספק מתחייב להקנות לרשות המסים, עם אספקת המוצרים, זכויות שימוש  בתוכנות הכלולות במוצרים על כל חלקיהם ומרכיביהם בהתאם לרישיון היצרן  ולהציע לה, בתשלום שיוסכם עליו בין הצדדים, בכל תקופת חייהם של המוצרים, כל מהדורה חדשה, תכונות או פונקציות עתידיות של התוכנות הכלולות במוצרים על חלקיהם ומרכיביהם. הספק מתחייב להקנות לרשות המסים את זכויות השימוש בתוכנות כאמור לעיל, מבלי שרשות המסים תידרש לחתום על הסכם הרשאה או כל מסמך אחר מעבר לחוזה זה.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל זכויות המזמין בתוצרים יהיו בגין תוצרים שיוצרו או פותחו ספציפית ע"י הספק עבור המזמין במסגרת הסכם זה.

- הגנה על הזכויות

  - הספק יפצה וישפה את רשות המסים בשל כל נזק ו/או תביעה הנובעים מכל הפרה של פטנט, סימן מסחר, זכות יוצרים, זכות במדגם או כל קניין רוחני אחר (להלן - זכות קניין רוחני), בקשר עם המוצרים והשימוש בהם ויפעל לאלתר להסרת כל מניעה בשימוש במוצרים כתוצאה מתביעה או דרישה כאמור, אלא אם מדובר ברכיב (חומרה ו/או תוכנה) שלא סופק על ידי הספק או ספקי המשנה מטעמו או בשימוש בלתי מורשה.

  - הספק ינהל על חשבונו את ההגנה נגד כל תביעה או דרישה כאמור.

  - רשות המסים תודיע לספק על התביעה או על הדרישה מייד ולא יאוחר מ 7 ימים מיום קבלתה. רשות המסים תספק לספק, על חשבונו של הספק, כל סיוע סביר להגנה או פשרה שיעשה הספק בקשר עם תביעה או דרישה כאמור.

  - רשות המסים לא תעתיק ו/או תשכפל אותם ו/או תיצור העתקים כלשהם מהמוצרים ומכל התוכנות המרכיבות, וכן לא תהא רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או עדכונים כלשהם במוצרים וכן כל פעולה אחרת הנכללת בגדר הנדסה חוזרת (reverse engineering) לרבות decompilation אוdisassembly  או תרגום התוכנה שבמוצרים לשפת מחשב אחרת.

- יחסי הצדדים

  - הספק יקיים את כל התחייבויותיו כלפי רשות המסים לפי חוזה זה כקבלן עצמאי, והיחסים בינו לבין רשות המסים יהיו כיחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי.

  - הספק ישלם בעצמו ועל חשבונו את כל תשלומי החובה החלים עליו לפי כל דין מתוקף מעמדו ופעולותיו לפי חוזה זה.

  - אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין רשות המסים לבין הספק או המועסקים מטעמו בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - מוצהר ומוסכם בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י חוזה זה לרשות המסים, לפקח, להדריך או להורות לספק או לכל המועסקים בידו בביצוע חוזה זה, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואן, ולספק ולכל המועסקים בידו לא תהיינה זכויות של עובדים כלפי רשות המסים והם לא יהיו זכאים מרשות המסים לזכויות כלשהן המגיעות לעובדים ממעסיקם.

  - הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד - מעביד.

- עובדי הספק

  - מנהל ההתקשרות מטעמו של הספק הוא _________. הספק מתחייב כי לא יחליף מיוזמתו ולא ייזום, במישרין או בעקיפין, את החלפת מנהל ההתקשרות כל עוד לא הסתיים הייעוץ על פי חוזה זה ללא אישור בכתב ומראש של המזמין.

  - מובהר בזאת כי רשות המסים לא תכניס עובד מעובדי הספק למיתקן ממתקניה, ללא אישור ממנהל ביטחון, מבצעים ושע"ח של רשות המסים ולספק לא תהא כל טענה בקשר לכך.

  - לרשות המסים נתונה הזכות לדרוש מהספק בכתב להימנע מלהעסיק או להפסיק להעסיק עובד המועסק על ידו בביצוע חוזה זה וזאת ללא צורך במתן הנמקה. דרישה כאמור לא תהווה עילה לאי עמידת הספק בתנאי החוזה והספק לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם אם ייגרם, כתוצאה מהדרישה ויישומה. הספק יחליף את העובד בעובד מתאים אחר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה מעת קבלת הדרישה.

  - למען הסר ספק מובהר כי אין בחיוב האמור בסעיף קטן 13.3 לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק לפי הוראות חוזה זה וחובתו לעמוד בלוח הזמנים שנקבע בחוזה זה.

  - המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי הספק.

  - הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצא בזה.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של הסכם זה את האמור בחוקים המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953

חוק החניכות, תשי"ג - 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט – 1949

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1958

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995

חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א- 2001

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב – 2002

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

  - הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, לרבות קבלן משנה, ישפה הספק את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אחר הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987. הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 על ידי הספק לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע החוזה תהווה גם הפרת חוזה זה.

  - כתנאי מוקדם לחתימת רשות המסים על הסכם זה, ימציא הספק לרשות המסים במעמד החתימה על חוזה זה תצהיר ערוך על פי נספח 0.6.2.4 בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

- אחריות, שיפוי

  - הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד/למזמין או לצד שלישי כלשהוא,  עקב  מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - גבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי המשרד /המזמין בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום  השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים בסמוך לפני אירוע  הנזק (או לחילופין סכום השווה ל- 18  חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם  לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת  ההסכם מחולקת במספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מאשר סך 500,000 $  אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של  הספק  כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק  על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים  הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל- 18 חודשים על פי הממוצע החודשי,  לפי הגבוה מביניהם

  - מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

    - נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

    - נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

    - הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.

  - הספק פוטר את רשות המסים ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן, לגוף ו/או לרכוש, שהם באחריות הספק על-פי חוזה זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - הספק מתחייב לשפות ולפצות את רשות המסים ו/או את כל הפועל מטעמה בגין אובדן או נזק ישיר כאמור לעיל וכנגד כל דרישה או תביעה, שתוגש נגד רשות המסים, עובדיה, ושלוחיה בגין כל אובדן או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, אשר האחריות לגביהם חלה על הספק על פי האמור לעיל ועל פי כל דין. רשות המסים תודיע לספק בכתב על קבלת דרישה או תביעה כאמור מיד עם קבלתה ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים מעת קבלת הדרישה או התביעה. הספק יהא רשאי להתגונן מפני דרישה או תביעה כאמור, על חשבונו.

  - רשות המסים תהא רשאית לתקן ולהשלים הנזק או האובדן ו/או לפצות הניזוק בגין הנזק אם הספק לא יעשה זאת תוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק ו/או האובדן, ובלבד שלספק נשלחה דרישת תיקון, ובכל מקרה לא יאוחר מתום 30 (שלושים) יום מהמועד בו אירע הנזק ו/או האובדן ונשלחה דרישת התיקון ולחייב את הספק במחיר התיקון ו/או הפיצוי בתוספת 15% כהוצאות כלליות, מוערכות וקבועות מראש.

  - הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי חוזה זה, לרבות לנזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

- ביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- רשות המסים בישראל , ולהציג לרשות המסים בישראל, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות המעבידים

- הספק יבטח  את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המסים בישראל היה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים

- בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל;

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  רשות המסים בישראל  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE  INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE

- הספק יבטח את אחריותו בגין הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים (Projects Portfolio Management) עבור רשות המסים בישראל כולל התממשקות למערכות קיימות, התקנה, הפעלה, הרצה, אפיון ועיצוב מערכות, פיתוח, יישום, אינטגרציה,  הטמעה, שינויים ותוספות, ליווי, תיעוד, תיקון תקלות, בדיקות, הדרכה, תחזוקה, תמיכה, שירות  ואחריות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  רשות המסים בישראל, בביטוח  משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

- הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

- בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,  הזנחה ורשלנות;

- חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

- פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים (Projects Portfolio Management) עבור רשות המסים בישראל כולל התממשקות למערכות קיימות, התקנה, הפעלה, הרצה, אפיון ועיצוב מערכות,  פיתוח, יישום, אינטגרציה, הטמעה, שינויים ותוספות, ליווי, תיעוד, תיקון תקלות, בדיקות, הדרכה, תחזוקה, תמיכה, שירות ואחריות.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת – Cross  Liability, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל - רשות המסים בישראל;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המסים בישראל ו/או ג'וינט ישראל, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המסים בישראל           בישראל , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המסים  בישראל;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - רשות המסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק לרשות המסים בישראל עד למועד חתימת החוזה.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – רשות המסים בישראל, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – רשות המסים בישראל בתוקף.

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן לרשות המסים בישראל לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין  ועל  פי  החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – רשות המסים בישראל על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי  חוזה זה.

- שמירת סודיות, סדרי בטחון ופרטיות

  - הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לפרסם, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו עקב או בקשר לחוזה זה, תוך תקופת החוזה או לאחריה.

  - הספק מתחייב להחתים את עובדיו וכל הפועל מטעמו על התחייבות לשמירת סודיות, לפיה יתחייבו לשמור בסוד ולא להעביר, לפרסם, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם עקב או בקשר לחוזה זה, תוך תקופת החוזה או לאחריה. נוסח ההתחייבות יהיה כמפורט בנספח ג' המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

  - חובת הסודיות הנדרשת מהספק, כאמור בסעיף זה לעיל, לא תחול על מידע שהיה ברשות הספק קודם להתקשרותו עם רשות המסים בחוזה זה, על מידע שהפך לנחלת הכלל (שלא בדרך של הפרת התחייבות הספק או מי מטעמו), על מידע שהגיע לספק על ידי צד ג' כדין ועל מידע שחובה על הספק לגלותו לפי כל דין או על פי צו מאת ערכאה שיפוטית מוסמכת.

  - הספק יהיה אחראי כלפי רשות המסים לגבי כל גילוי סוד על ידי עובד שלו וכל מי מטעמו. כמו כן, הספק יהיה אחראי למילוי ההתחייבויות האמורות בסעיף זה גם על ידי עובדיו וכל מי מטעמו.

  - הספק מצהיר כי ידועות לו הוראות סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 בדבר שמירת סוד בידי "בעל חוזה". הספק מתחייב להביא הוראות אלה לידיעתם של עובדיו.

  - הספק מתחייב לעמוד בכל הנחיות ודרישות מנהל הביטחון והמבצעים של רשות המסים המתייחסות לאבטחת מידע ונוהלי הגישה למידע.

  - הספק מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ולהימנע מכל פעולה העלולה לפגוע בפרטיותם של לקוחות רשות המסים.

- העברת זכויות

  - הספק מתחייב שלא להעביר או להמחות או להסב לאחר כל זכות או חובה הנובעות מחוזה זה, כולן או חלקן. מובהר כי לא יהיה תוקף לכל פעולה כאמור אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת מאת רשות המסים, מראש ובכתב.

  - ניתנה הסכמת רשות המסים כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי חוזה זה.

- ערבות ביצוע

  - להבטחת קיום ומילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה יפקיד הספק בידי רשות המסים במעמד החתימה על הסכם זה ערבות בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן, מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל בעלת רישיון "מבטח ישראלי" על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981, על סך:

    - 100,000שקלים חדשים עבור שנת ההתקשרות הראשונה ועד שנתיים נוספות בתקופת הארכה. כלומר עד 3 שנים מיום חתימת החזה.

    - 50,000 שקלים חדשים מהשנה השלישית של תקופת הארכה ועד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - ערבות בלתי מותנית מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל בעלת רישיון "מבטח ישראלי" על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981, (להלן - ערבות)

  - רשות המסים תהיה זכאית לחלט את הערבות הנ"ל, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בכל מקרה של הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הספק לאחר מתן התראה בכתב של לפחות 10 (עשרה) ימי עבודה מראש.

  - אין באמור בסעיף זה לעיל ו/או בחילוט הערבות כדי לגרוע מכל זכות של רשות המסים לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים שנגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

  - אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ורשות המסים תהיה רשאית לבטלו באופן מיידי.

  - חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי רשות המסים, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי רשות המסים תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 18.1 לעיל.

  - הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ה'.

- סיום מוקדם

  - בלי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לרשות המסים לפי חוזה זה ולפי כל דין, תהא רשות המסים רשאית לבטל את החוזה או כל חלק ממנו/לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת הסכם מוארכת, בכל עת, מכל סיבה שהיא, וללא כל חובה לנמק את החלטתה בהודעה בכתב שתימסר לספק לפחות 60 (שישים) ימים מראש, וזאת ללא תשלום פיצוי כלשהו.

  - במקרה של ביטול החוזה כאמור, תשלם רשות המסים לספק תמורה אך ורק בעד השירותים שסיפק הספק לרשות המסים בפועל עד למועד הביטול כאמור לרבות הוצאות ישירות שנשא בהן הספק לצורך התחייבויותיו על פי הסכם זה, שלא ניתן לעשות בהן שימוש אלטרנטיבי, בניכוי כל מקדמה ששולמה לו על חשבון ההתחייבות שבוטלה ובשום מקרה לא יעלו ההוצאות הנ"ל על התמורה בעבור ההתחייבות שבוטלה כאמור. הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ובכלל זה פיצוי בגין אובדן רווח.

- הפרת החוזה

  - מוצהר ומוסכם בזה כי הסעיפים 3 עד 18 כולל, לחוזה זה, הם תנאים יסודיים ועיקריים בחוזה והפרתם או חלק מהם תחשב כהפרה יסודית.

  - הפר הספק הפרה שאינה יסודית בחוזה זה, רשאית רשות המסים - בלי לגרוע מכל סעד אחר שהיא זכאית לו לפי כל דין ולפי חוזה - זה לבטל את החוזה, ובלבד שניתנה לספק התראה של 14 (ארבעה עשר ) ימי עבודה לפחות לתיקון ההפרה והספק לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור.

  - למרות האמור לעיל תהא רשאית רשות המסים שלא לבטל את החוזה במקרה של הפרה ולעשות בעצמה או באמצעות אחרים, את אשר חייב הספק לעשות לפי חוזה זה ולחייב את הספק בהוצאותיה בתוספת 15% מהן כפיצויים מוסכמים מראש, ובלבד שניתנה לספק התראה של 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה לפחות לתיקון ההפרה והספק לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור.

  - מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של החוזה – בכל מקרה של הפרת החוזה או תנאי מתנאיו על ידי צד לחוזה – תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור, תהיה רשות המסים רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.

    - אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק.

    - אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

    - אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת רשות המסים בכתב.

    - אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

    - כאשר יש בידי רשות המסים הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

    - אם הספק נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.

- כללי

  - חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - אי מימוש, ע"י מי מהצדדים לחוזה זה, של זכות מזכויותיהם עפ"י חוזה זה, או ויתור על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייראה כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת, הדומה לה או שונה ממנה.

  - כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם של מי מהצדדים לחוזה זה לא יהיו בני תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

  - מבלי לפגוע בזכויות רשות המסים לפי חוזה זה או על פי כל דין, רשאית רשות המסים לקזז כל סכום שיגיע לה מהספק על פי חוזה זה מכל סכום אשר יגיע לספק מאת רשות המסים, מכל מקור שהוא וזאת לאחר התראה בכתב ומראש של 7 ימי עבודה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהא כל זכות עיכבון או שעבוד או כל זכות אחרת לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים לרשות המסים.

  - סעד שנקבע בחוזה זה אין בו כדי לגרוע מזכותו של אותו הצד לסעד נוסף או אחר על פי חוזה זה או על פי כל דין.

  - סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

- כתובות והודעות

  - הודעה שנשלחה בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת להלן בסעיף זה (אלא אם הודיע צד למשנהו בכתב על שינוי בכתובתו) תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת מסירתה למשלוח ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

  - כתובות הצדדים לעניין חוזה זה הן:

רשות המסים - רשות המסים בישראל בנק ישראל 5 ירושלים.

איסוף מכרז - פועלי צדק 4, תלפיות, ירושלים	
הספק-_________________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| מנהל שע"ם |  | חשב רשות המסים |  | מנהל |  | מנהל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בשם רשות המסים בישראל |  |  |  | בשם הספק |  |  |

נספח 0.7.1ג' הצהרה על שמירת סודיות

הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים 231,232,234 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א – 1961, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו  - 1975 ,סעיף 231 א לפקודת המכס, סעיף 19 ב לחוק מס קניה התש"ב- 1952 וכן סעיפים 118 ו – 119 לחוק עונשין, תשל"ז – 1977 ואת סעיף 23 ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.

הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.

פקודות מס הכנסה

| סעיף 231: | הממלא תפקיד רשמי בביצוע הפקודה, או המועסק בביצועה, חייב לראות כל תעודה, ידיעה, דו"ח, רשימת שומה או העתק מהם, והם מתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו, כדבר שבסוד ושבמהימנות אישית ולנהוג בהם על דרך זו. |
| --- | --- |
| סעיף 232: | מי שנתמנה לפי הוראות הפקודה, או מי שמועסק בביצועה, לא יידרש להראות לבית המשפט כל דו"ח, תעודה או שומה, או לגלות לבית המשפט או להודיע לו, כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו לפי הפקודה, אלא במידה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפקודה או מתוך כוונה לתבוע לדין על עבירה שנעברה במס הכנסה, או תוך כדי בירור תביעה כאמור. |
| סעיף 234: | מי שבחזקתו או בשליטתו תעודות, ידיעות, דו"חות, רשימות – שומה או העתקן המתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו , והוא מסר בכל עת שהיא או ניסה למסור ידיעה כאמור, או משהו מתוכנם של המסמכים לאדם ששר האוצר לא הרשהו למסור לו, או שמסר אותם לא לצורך פקודה זו, דינו – מאסר ששה חדשים, או קנס מאה לירות |

חוק מיסוי מקרקעין

| סעיף 105: | (א) לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה אלא אם נדרש לגלותה על ידי בית המשפט, לצורך ביצוע חוק זה או לצורך ביצועו של חוק מס אחר המשתלם לאוצר המדינה, או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה, או על ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו. (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה. |
| --- | --- |

חוק מס ערך מוסף

| סעיף 142: | (א) לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם – (1) שר האוצר התיר לגלותה; (2) נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז – 1967. (א1) לעניין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקי שיירשמו. (ב) הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה. (ג) גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו מאסר שנה או קנס 5000 ש"ח. |
| --- | --- |

פקודת המכס

| סעיף 231 א: | הוראות סעיפים 1 א (א), 100, 108 (ב), 135, 142, לחוק מס ערך מוסף תשל"ו 1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי העניין, לעניין מכס על פי פקודה זו. |
| --- | --- |

חוק מס קניה

| סעיף 19 ב: | (א)לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם – - שר האוצר התיר לגלותה; - נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז – 1967. (א1) לעניין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקים שיירשמו. (ב) הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה. (ג) גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס 14,000 ₪. |
| --- | --- |

חוק העונשין

| סעיף 118: | (א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח – 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שנה אחת. (ב) בסעיף זה, "בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד הוא מסר את הידיעה בתום לב. |
| --- | --- |
| סעיף 119: | מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו – מאסר ששה חדשים. |

חוק הגנת הפרטיות

| סעיף 23 ב: | (א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה. |
| --- | --- |

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל דין.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.7.1ד' אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

רשות המסים בישראל

מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים (להלן - "המכרז") .

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________ (להלן "הספק") לתקופת הביטוח מיום __________ עד יום ____________ בכל הקשור להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים בקשר עם  להסכם רשות המסים בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא של 5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המסים בישראל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 250,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח, שנה) יצוין כי ניתן יהיה לערוך את הביטוחים גם בש"ח ובלבד שלא יפחתו משווה ערך לסכומים הדולריים.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי למעט רכוש שפעלו עליו במישרין ובכפוף לציון פריט הרכוש.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המסים בישראל ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

- הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו למעט קבלני משנה ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב , בכל הקשור לשירותי ייעוץ, בתחומי טכנולוגית מחשוב לרבות בקשר עם להסכם עם רשות המסים בישראל.

- גבולות האחריות לא יפחתו מ 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה מאירוע מכוסה;

- אחריות צולבת CROSS LIABILITY , אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 6 חודשים בכפוף לתוספת פרמיה;

- ביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המסים בישראל ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

- יובהר כי הספק יכול לערוך את ביטוח האחריות המקצועית במסגרת פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המסים בישראל בהתאם להרכבי השיפוי שלעיל.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- רשות המסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- בכל מקרה של שינוי לרעה  או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המסים בישראל במשרדי הרשות בירושלים.

- הספק יהיה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, - רשות המסים בישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב

תאריך__________		___________________________

חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח 0.7.2 כתב ערבות ביצוע

כתב ערבות

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________________

מס' טלפון: __________________________________

מס' פקס:___________________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

ברשות המסים בישראל

הנדון: ערבות מס' _______________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים) שיוצמד למדד* ______________ מתאריך ______________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת ___________________________ (להלן "החייב"), מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים .

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מ-______________ עד ______________ ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח _____________________

שם הבנק/חב' הביטוח

_____________________________      _____________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                             כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________                  ________________                       ________________

תאריך                                           שם מלא                                         חתימה וחותמת

נספח 0.17 מודעת הפרסום בעיתונות

רשות המיסים בישראל

מכרז  1/2018 להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז

רשות המיסים בישראל (להלן: "רשות המסים") מפרסמת בזאת מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים .

תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים  ולרשות המסים שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשמונה שנים נוספות, עד שנה בכל פעם ובסה"כ 10 שנים, וזאת בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992, התקנות על פיו והוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

רשות המסים אינה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הרשות שומרת על זכותה לבקש הבהרות מהמציעים. הרשות לא תתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה או חסרה או שאינה עונה על דרישות הסף במכרז. הרשות שומרת על זכותה לבחור כשיר ראשון וכשיר שני.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

  - המציע הוא בעל ניסיון מוכח בהקמה ובהטמעה של מערכת PPM (ניהול פורטפוליו של פרויקטים) המבוססת על הפתרון המוצע במכרז זה, המותקן ופעיל אצל לכל הפחות שלושה ארגונים בארץ כאשר לפחות אצל אחד מהם מנוהלים לפחות 10 פרויקטים במקביל במערכת, וההקמה וההטמעה התבצעו ע"י המציע.

  - המציע ביצע שלושה פרויקטים מקצה לקצה (אפיון, יישום, פיתוח, בדיקות, הדרכה והטמעה, תמיכה ותחזוקה) בישראל, של מערכת ניהול פורטפוליו פרויקטים המבוססים על מוצר המדף שבהצעתו.

  - למציע או לספק משנה צוות הכולל 5 אנשים לפחות שעוסקים בניתוח, פיתוח, יישום והטמעה של המוצר המוצע בארץ.

  - למציע או לקבלן המשנה ניסיון של התקנה אחת לפחות של מערכת המממשת את הדרישות הבאות: ניהול תיק (Portfolio) ו/או תכנית (Program) פרויקט, ניהול פרויקטים, ניהול דרישות, ניהול משאבים, ניהול זמן.

  - על הפתרון המוצע  להיות מבוסס על מוצר מדף לניהול פורטפוליו פרויקטים (PPM), הפועל אצל עשרה לקוחות או יותר של המציע, בישראל ו/או בעולם.

  - על המערכת המוצעת (עד שתי גרסאות אחורה) להיות בעלת ותק של שנה בסביבת הייצור בארץ ו/או בחו"ל.

  - ממשק המשתמש של הפתרון יהיה בעברית, באופן מלא ועם RTL (כיוון כתיבה מימין לשמאל).

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז:

- מלוא האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976.

- אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע ואישור עו"ד או רו"ח.

- ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית על סך 25,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 01.8.2018.

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים הרשומים בגוף חוברת המכרז לרבות המפרט ובמלוא הדרישות המנוסחות במסמכי המכרז ולצרף להצעתו את כל המסמכים/אישורים הנוספים הרשומים בגוף חוברת המכרז.

ניתן לקבל את מסמכי המכרז המלאים (עותק קשיח של המכרז ותקליטור המכיל קובץ אקסל המהווה חלק ממסמכי המכרז ומשמש כחלק בלתי נפרד ממענה המציע)  וכל הנדרש להגשת הצעות רק עד ליום 12.02.2018 במשרדי רשות המסים בישראל, בבניין שע"ם, רח' פועלי צדק 4 תלפיות, ירושלים קומה 3 חדר 324 בימים א'-ה' בין השעות 09:00 - 14:00 אצל גב' זהבה ביבי טל:02-5688301. יש לתאם מראש את מועד ההגעה.

המציע  רשאי לפנות בשאלות הבהרה בכתב עד ליום 14.03.2018 באמצעות פקס שמספרו רשום במסמכי המכרז או במייל לכתובת המופיעה במסמכי המכרז. שאלות הבהרה שתגענה לרשות לאחר תאריך זה, או שתופנינה שלא בדרך זו לא תיענינה. כל השאלות ותשובות עורך המכרז עליהן יופצו במרוכז לכל המציעים.

את ההצעה יש להגיש ולהפקידה בתיבת המכרזים הנמצאת אצל גב' זהבה ביבי ברשות המסים בישראל – שע"ם רח' פועלי צדק 4, תלפיות ירושלים קומה 3 חדר 320 עד ליום 02.05.2018 בשעה 14:00.

הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של רשות המסים בכתובת: misim.gov.il  תחת הכותרת מכרזים – מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים.

הוראות חוברת המכרז גוברות על מודעה זו.

נספח 2.3.2.2.15 דוגמת טופס בקשה לדרישה

| אגף |  | חטיבה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם הדרישה/ הפרויקט / מערכת |  |  |  |
| תאריך בקשה |  |  |  |
| שם יוזם הבקשה |  |  |  |
| תפקיד |  |  |  |
| טלפון |  |  |  |
| דוא"ל |  |  |  |

- פרטי הדרישה (למילוי על ידי רפרנט ברשות המיסים או גורם מקצועי בחטיבות)

| מטרת הדרישה / הפרויקט | תיאור הדרישה / - התוספת / הביטול או השיפור הנדרשים ומה הם מנסים להשיג |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תיאור מצב קיים ומדוע הוא דורש שינוי / פיתוח חדש | מהו המצב הנוכחי ברשות אשר דורש ביצוע פרויקט / שינוי לשיפורו ומשמעויות אי ביצוע. הסיבות שהביאו לדרישה ומשמעויות אי ביצועה. |  |  |  |  |
| פונקציונליות/רכיבים נדרשים | מהן הפעולות העיקריות שיבוצעו במסגרת הדרישה / הפרויקט על מנת לענות על הפערים הקיימים. יש לפרט את התהליכים המרכזיים והמודולים הנדרשים הידועים בשלב זה. לדוגמא: - מחשוב תהליך לפתיחת תיק עוסק - מחשוב טופס מקוון לתביעה באינטרנט - שירות להחזרת סטטוס חוב העוסק |  |  |  |  |
| סוג דרישה | שו"ש פרויקט / פיתוח חדש תקלה |  |  |  |  |
| בגין חקיקה /דרישת הנהלה | חקיקה דרישת הנהלת הרשות דרישת שטח דרישות מהציבור |  |  |  |  |
| אופי הדרישה | תוספת / תיקון: מס' באג ב- TFS _________ / מערכת חדשה |  |  |  |  |
| מומחה תוכן / אחראי על הדרישה מטעם הרשות | הגורם מטעם הרשות (מבקש הדרישה / גורם מקצועי אשר מונה מטעם הרשות) המכיר את הדרישה ואת הנושא מבחינה מקצועית. על גורם זה לתת מענה לשאלות מקצועיות שיעלו בגין אותה דרישה וללוות את התהליך עד לאישור הדרישה. |  |  |  |  |
| משתמשים במערכת |  |  |  |  |  |
| תועלות צפויות | הערכת תרומת השינוי ליעדי הארגון. בנוסף לדירוג, ניתן לפרט את התועלות הצפויות באופן מילולי או בערכים כמותיים (כסף, אחוזים וכו'). יש להתייחס למידת התועלת שתופק מהדרישה: |  |  |  |  |
|  | במידה רבה מאד | במידה רבה | במידה בינונית | במידה מועטה | כלל לא |
| הגדלת הכנסות |  |  |  |  |  |
| ייעול העבודה |  |  |  |  |  |
| הגברת ההרתעה |  |  |  |  |  |
| שיפור השירות |  |  |  |  |  |
| שביעות רצון העובדים |  |  |  |  |  |
| תאריך נדרש לעלייה לאוויר | לביצוע מיידי תאריך יעד __________ לא נקבע |  |  |  |  |
| מסמכים מצורפים | כן / לא |  |  |  |  |
| אילוצים | בחינת אילוצים שיש לקחת בחשבון בעת בחינת הפתרון, למשל: סיום חקיקה, נדרש אישור יועץ משפטי, גיוס עובדים, מומחה היישום אינו זמין |  |  |  |  |
| רפרנט מאשר ברשות |  |  |  |  |  |
| תאריך |  |  |  |  |  |
| גורם בשע"ם אליו הופנתה הבקשה |  |  |  |  |  |

- ניתוח הדרישה (למילוי על ידי גורמי אגף מערכות מידע)

| חלופות לפתרון | הצעות לפתרונות אלטרנטיביים למימוש. באם החלופה שונה מהותית, יש למלא טופס נפרד עבורה. |
| --- | --- |
| גרסה (במקרה של שו"ש) | גרסת המערכת בה תשולב הדרישה במקרה של שינויים ושיפורים במערכת קיימת |
| סיכונים | בחינת הסיכונים העולים בעקבות ביצוע השו"ש, לדוגמא השפעת השו"ש על יציבות המערכת או הקצאת משאבים לביצוע השו"ש על חשבון ביצוע מטלות אחרות |
| אילוצים בצד ה- IT | בחינת אילוצים שיש לקחת בחשבון בעת בחינת הפתרון לדרישה, לדוגמא: מגבלת אחסון, תלות במכרז לרכש , זמינות מקצועית |
| מערכות משיקות | מערכות משיקות שיהיו בשימוש המערכת החדשה – והאם הממשק קיים, בפיתוח או עתידי |

סמןX  בשורות הרלוונטיות, ופרט בהתאם:

|  |  |  |  | פירוט השינוי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | השפעות על תוצרים קיימים – שינויים או תיקונים נוספים שידרשו בעקבות יישום השינוי, השפעות השינוי על מסכים, שאילתות ודוחות, ביצועים ודרישות תשתיתיות |  |
|  |  |  | שינויים ועדכונים במסמכים השונים - היקף העדכונים הנדרשים במסמכי מחזור החיים של המערכת (מסמך אפיון, מסמכי בדיקות, תיק תחזוקה וכו') בעקבות ביצוע השינוי. | [יש לציין את שם המסמך הדורש עדכון] |
|  |  |  | שינויים בהדרכה והטמעה – האם נדרשים שינויים במערך ההדרכה (מצגת/ manual/עזרה בתוך המערכת) |  |
|  |  |  | השפעות רוחביות - שינויים נדרשים בממשקים או ברכיבים ומערכות אחרות כתוצאה מביצוע השינוי: האם השינוי יחייב שדרוג? מהדורה חדשה? |  |
|  |  |  | משמעויות נוספות - בחינה של השלכות או"ש, השלכות עסקיות ומבצעיות, תפעוליות ותחזוקתיות, השלכות על מערך ההרשאות ואבטחת מידע, השלכות על תהליך הייצור, ביצועים ודרישות |  |

- אומדן עלות וזמן – (למילוי על ידי גורמי אגף מערכות מידע, יש לצרף את גיליון החישוב במידה והאומדן בוצע באמצעות מודל התמחור)

| משאבים נדרשים (בחדשי אדם) |  | היקף כ"א הנדרש על מנת לבצע את השו"ש | עלות כספית משוערת (₪/$) | הערכה של העלות הכספית הכוללת המכילה בתוכה את העלות הישירה של ביצוע השו"ש ואת ההוצאות העקיפות הנובעות ממכלול ההשפעות והנגררות. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| זמן קלנדרי משוער (בימים/ שבועות/חודשים) |  | - הערכת הזמן הנדרש לביצוע והשפעתו על תכנית העבודה - מסגרת הזמן הנדרשת לשינוי |  |  |
| אילוצי זמן / משאבים |  |  |  |  |
| אמצעים נדרשים | בחינה של האמצעים הנדרשים לביצוע השו"ש, לדוגמא שינויים לוגיסטיים נדרשים או שינויים תשתיתיים נדרשים |  |  |  |

- בחינה של יחידת מתודולוגיה (רק בפרויקטים חדשים)

|  | האם פותח מענה לדרישה דומה בעבר? | האם פותחה דרישה דומה בעבר וניתן לעשות בה שימוש חוזר או דרישה חדשה |
| --- | --- | --- |
|  | שינויים שמומלץ לבצע בדרישה: |  |
|  | שם הגורם המקצועי |  |
|  | תאריך |  |

- אישור רפרנט ברשות המיסים  - להמשך תהליך

| שם |  | חטיבה |  | תפקיד |  |  |  | טלפון: דוא"ל: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תאריך |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סמנכ"ל אחראי |  |  |  | אישור סמנכ"ל |  |  |  |  |
|  | מאשר |  | מעבר ל: ייזום אפיון |  |  |  |  |  |  |
|  | הקפאה |  | - סיבה להקפאה: |  |  |  |  |  |  |
|  | לא מאשר, מהסיבות: |  |  |  |  |  |  |  |  |

נספח 2.3.2.2.16 הצהרת המציע אודות רכיבים בפתרון

לכבוד

רשות המסים בישראל

הנדון: מכרז להקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטים, מכרז 01/2018 (להלן - "המכרז") .

אני _______________ החתום מטה מצהיר ומתחייב בזאת בשם חברת ________________ (להלן – "המציע") המגישה מענה למכרז הנדון כי כל הצהרותיי לגבי רכיבים בפתרון אכן קיימים במוצר.

היה ומסיבה כלשהי המציע יזכה במכרז ויתברר בביצוע כי הרכיב עליו הצהיר אינו עובד/פעיל, יהיה עליו לפתח את הרכיב על חשבונו.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |