תיק : _____________

משרד ראש הממשלה

רח' קפלן 3, ירושלים

מכרז פומבי מס'    6/18  להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה,    משרד ראש הממשלה

ה ג ב ל ה

מסמך זה נועד לעיון הנמען בלבד, אין להעתיקו, לצלמו, כולו או חלקים ממנו

ואין להפיצו לגורם אחר ללא קבלת אישור משרד ראש הממשלה.

כל המוצא מסמך זה מתבקש למסרו לתחנה הקרובה של משטרת ישראל.

תוכן העניינים

מכרז פומבי מס'    6/18  להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה,    משרד ראש הממשלה	1

פרק 1 הזמנה להציע הצעות	5

1.	כללי		6

1.1.	מבוא ומהות ההתקשרות	6

1.2.	הגדרות		6

1.3.	איש קשר מטעם הארכיון:	8

1.4.	תקופת ההתקשרות והיקפה	8

1.5.	שירותים נוספים, שינויים ושיפורים (להלן: "שו"שים")	9

1.6.	מועד הגשת הצעות	9

1.7.	ריכוז מועדים עיקריים	9

1.8.	קבלת מסמכי המכרז	10

1.9.	שאלות הבהרה ועדכונים למסמכי המכרז	10

1.10.	הבהרות נוספות		11

2.	תנאי סף להשתתפות במכרז	12

2.1.	תנאי סף כלליים:		12

2.2.	תנאי סף מקצועיים	12

3.	הגשת הצעות		14

3.1.	מבנה כללי		14

3.2.	אישורים ומסמכים נדרשים	16

3.3.	מסמכים נוספים		18

3.4.	ההצעה הכספית והתמורה החוזית	18

3.5.	ערבות		19

3.6.	קבלני משנה/הצעה משותפת	21

3.7.	פניה ללקוחות		22

3.8.	ניגוד עניינים		22

3.9.	הדגמה ומצגות		22

4.	בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה במכרז	23

4.1.	מידע כללי		23

4.2.	שלבי תהליך בחירת הספק הזוכה	23

4.3.	קבלת הבהרות והשלמות מהמציעים	26

4.4.	בחירת כשיר שני		27

4.5.	התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת המציע הזוכה	28

4.6.	ערבות ביצוע		28

4.7.	חתימה על הסכם		28

4.8.	בטחון והצהרת סודיות	29

5.	חזרת המציע מהצעתו	30

6.	הוראות נוספות		30

6.1.	הקצאת כח אדם		30

6.2.	זכויות המשרד		30

6.3.	סיווג ביטחוני		31

6.4.	כללי		31

6.5.	עיון בהצעה הזוכה		32

פרק 2  מפרט תכולת השירותים	33

1.	היעדים (I)		34

1.1.	כללי – הבהקים (I)	34

1.2.	לקוח/משתמש עיקרי (I):	34

1.3.	יעדים ומטרות (I):		34

1.4.	עיקרי הבעיות (I):		35

1.5.	הקשר ארגוני / עסקי  -  השתלבות ביעדי הארגון: (I)	35

2.	היישום (I)		36

2.1.	אופי כללי של היישום  (I)	36

2.2.	משתמשים ומערכות משיקות – תיחום (I)	37

2.3.	תת-מערכות ופונקציות ראשיות  - הדרישות הפונקציונליות	37

3.	טכנולוגיה וארכיטקטורה	51

3.1.	מערכות טכנולוגיות (I)	51

3.2.	תרשים ארכיטקטורה כללית (I)	51

3.3.	ריכוז רשימת טכנולוגיות קיימות (I)	53

3.4.	נפחים וכמויות		54

3.5.	מענה המציע (S)		54

4.	מימוש (I)		56

4.1.	כללי (I)		56

4.2.	גורמים מעורבים (I)	56

4.3.	הפתרון המוצע (S)		57

4.4.	תכנית עבודה (S)		57

4.5.	השלב הבא (המיידי) (I)	60

4.6.	תפעול שוטף ( I )		60

4.7.	אינדקס תיעוד (S)		60

4.8.	תקופת התייצבות		60

4.9.	אחריות		60

4.10.	שירות ותחזוקה (S)	61

4.11.	תיקון תקלות		61

4.12.	התקנת גרסאות חדשות	61

4.13.	שינויים ושיפורים		61

4.14.	אמנת השירות (SLA)	61

4.15.	השתלבות בארגון - הדרכה והטמעה ( S )	63

4.16.	חוסן ואמינות (S)		64

4.17.	תצורות (S)		64

פרק 3 טופס ההצעה ונספחיו	65

נספח א' - תצהיר פרטי המציע	70

נספח א'-1 – תצהיר פרטי קבלן משנה	72

נספח ‎ב'1 -  נוסח אישור רואה חשבון, בהתאם להוראות סעיף 3.2.5 לפרק 1	74

נספח ב' 2 - תצהיר עמידה בתנאי סף מקצועיים	76

נספח ג' - תעודת התאגדות - נסח חברה	79

נספח ד' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976	80

נספח ד'- 1 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976	82

נספח ה' - תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות	84

נספח ה'-1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות	86

נספח ו' - נוסח ערבות		88

נספח ז' - תצהיר זכויות קניין והיעדר ניגוד עניינים	89

נספח ח' - אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה	90

נספח ט' – אישור עו"ד		91

נספח י'  - מסמכי המכרז החתומים	92

פרק 4 חוזה ההתקשרות ונספחיו	93

חוזה ההתקשרות		94

נספח א' - טופס ההצעה וטופס ההצעה הכספית	124

נספח ב'  - טופס דיווח שעות	125

נספח ג' – תשלום באמצעות פורטל הספקים	126

נספח ד' - נוסח ערבות		134

נספח ה'  - אישור קיום ביטוחים	135

נספח ו' - הצהרת סודיות		138

נספח ז' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים	140

פרק 5 ההצעה הכספית	142

5.	הוראות למילוי ההצעה הכספית:	143

5.1.	כללי		143

5.2.	עלות הקמה ופיתוח	143

5.3.	עלות שירות ותחזוקה	144

5.4.	מחירון לעבודות, הדרכות, שירותים, שינויים ושיפורים (שו"שים) נוספים	144

5.5.	שקלול עלות להשוואה בין מציעים	145

פרק 1
הזמנה להציע הצעות

- כללי

  - מבוא ומהות ההתקשרות

משרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה (להלן – "המשרד" או "הארכיון") מבקש לקבל הצעות מחיר להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי (להלן "מערכת/מוצר/מנוע החיפוש") בארכיון המדינה, כמפורט במסמכי המכרז להלן.

מערכת החיפוש תוקם על בסיס מוצר תוכנה לחיפוש דיגיטלי (במסגרת מכרז זה) וחומרה מתאימה שיספק ארכיון המדינה (לא במסגרת מכרז זה).

מדובר בפרויקט שעתיד להשפיע על כלל הפעילות, הפונקציונליות, התצורה הויזואלית, וחווית המשתמש באתר ארכיון המדינה ובאתרים נספחים נוספים (אם יהיו).

מטרת המכרז בהתאם לכתוב במסמכי המכרז על נספחיו הינה, בחירת ספק  אחד או יותר אשר יהיו אחראים על הקמת מערכת החיפוש המותאמת לדרישות ארכיון המדינה ועל תחזוקתו, הספקים רשאים להעסיק קבלני משנה.  יצויין כי קיימת כיום בארכיון מערכת חיפוש אשר תפסיק לפעול בסוף שנת 2018. על כן השירות המבוקש יתבצע בשני שלבים: שלב א' שמטרתו הקמת פתרון מיידי להחלפת המערכת הקיימת ושלב ב' שמטרתו להשלים את הקמת המערכת על כלל מרכיביה כמפורט במכרז זה.

התאמת מוצר התוכנה לדרישות הארכיון ופיתוחים ייעודיים, יינתנו באמצעות צוות מטעם הספק הזוכה.

על המציע להתחייב כי המועמדים המוצעים מטעמו יהיו זמינים לתחילת ביצוע העבודה בתוך שבועיים ממועד קבלת הודעת המשרד בדבר בחירת ההצעה.

יחד עם זאת, מובהר כי תחילת ההעסקה בפועל מותנית בקבלת אישור ביטחוני מתאים. המציע יתחייב בהצעתו כי המועמדים המוצעים על ידו יישארו זמינים לתחילת מתן השירותים למשך תקופה של 3 חודשים ממועד קבלת הודעת המשרד בדבר בחירת ההצעה, על מנת לאפשר עריכת הבדיקות הנדרשות.

המשרד רשאי לדרוש תכנית גרסאות חדשות לשירותים נשוא מכרז זה במסגרת ההתקשרות, ככל ובעת תקופת ההתקשרות יחולו שינוים טכנולוגיים המחייבים התאמות או עדכונים בשירותים אשר יסופקו על-ידי הספק הזוכה במסגרת תקופת ההתקשרות.

השירותים יינתנו בהתאם למפורט במסמכי המכרז לרבות המפרט המצורף כפרק 2 למסמכי המכרז (מפרט תכולת השירותים).

השירותים יסופקו בחלקם במשרדי ארכיון המדינה בירושלים.

כל המסמכים המצורפים בזה מהווים את מסמכי המכרז, לרבות נוסח ההסכם שיחתם עם המציע שיזכה.

  - הגדרות

| מונח | תאור |
| --- | --- |
| ארכיון המדינה/הארכיון | ארכיון מדינת ישראל, גנזך המדינה |
| מזמין/ משרד | משרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה |
| ספק מציע/ מציע | מגיש הצעה למכרז זה |
| ספק זוכה/ זוכה | מציע שהוכרז על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז |
| מכרז | מכרז פומבי מס' 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה |
| מסמכי המכרז | כלל המסמכים הנכללים במסגרת המכרז, לרבות ההזמנה להציע הצעות (פרק 1 של מסמכי המכרז), מפרט תכולת השירותים (פרק 2 של מסמכי המכרז), טופס ההצעה (פרק 3 של מסמכי המכרז), כולל ההצעה הכספית (פרק 5 של מסמכי המכרז) וחוזה ההתקשרות (פרק 4 של מסמכי המכרז), על כלל נספחיהם |
| הסכם / הסכם ההתקשרות / החוזה | הסכם ההתקשרות שיחתם עם הספק הזוכה, בנוסח המצורף בפרק 4 למכרז |
| השירותים / העבודה / הפרוייקט | הקמה ותחזוקה של מערכת חיפוש מותאמת לדרישות ארכיון, נשוא מכרז זה ובהתאם למפורט בו ובמסמכיו |
| עורך המכרז | משרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה |
| יצרן | יצרן מוצר הבסיס והמערכות הנלוות של מערכת החיפוש |
| מוצר הבסיס | מוצר המשמש כמנוע חיפוש בסביבת אתר אינטרנט ובסביבת בסיסי נתונים שונים |
| מערכות נלוות (למוצר הבסיס) | חבילות תוכנה המשמשות כמוצרי עזר למוצר הבסיס בנושאים כגון, ניתוח פעילות המשתמשים, ניטור ובקרה, דוחות וכו' |
| תקופת ההתקשרות | פרק הזמן המתחיל מרגע החתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ועד היום האחרון למתן השירותים כפי שהוגדרו במכרז זה כמפורט בסעיף 1.4 להלן |
| ועדת המכרזים | ועדת המכרזים לענייני ענ"א במשרד ראש הממשלה |
| "רימון" | המערכת המרכזית לניהול תהליכי הארכיון ומאגרי המידע בארכיון |
| אתר הארכיון | אתר האינטרנט של הארכיון, ובו מוצגים אוספי הארכיון ומידע על פעילות הארכיון |
| APDW/AIDW | מחסני נתונים (Data Warehouse) אשר דרכם עוברים מוצרי הארכיון מ"רימון" אל אתר הארכיון |
| INA | מערכת קליטת הנתונים מ APDW ועריכתם ב JSON-ים ו ZIP-ים להעברה מסביבת הארכיון לאתר |
| GSA | Google Search Appliance – שרת החיפוש הנוכחי של אתר הארכיון. |

  - איש קשר מטעם הארכיון:

מנהל : דוד שלו

דוא"ל:  dshalev@archives.gov.il

כתובת: ארכיון המדינה, רח' הרטום 14, ירושלים

  - תקופת ההתקשרות והיקפה

ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תהיה לתקופה של 5 שנים מיום החתימה על חוזה ההתקשרות והוצאת הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה במשרד, כנדרש (להלן: "תקופת ההתקשרות"). תקופת ההתקשרות תכלול את התקופות המתוארות להלן, אשר יחולו בנפרד על כל אחד משני השלבים כמפורט בסעיף 4.4.3 לפרק 2 - מפרט השירותים:

תקופת ההקמה – במהלך תקופת ההקמה של כל אחד משני השלבים (בכפוף לתוכנית העבודה המפורטת שתוּכן על-ידי המציע הזוכה ותאושר על-ידי המשרד) ישלים המציע הזוכה את אספקת והקמת מערכת החיפוש בארכיון המדינה בהתאם לשלב הרלוונטי, לרבות התקנה, שירותי אפיון מפורט, שירותי פיתוח והתאמות, שירותי הקמה, שירותי מיפוי המידע ואפיון התבניות, שירותי התאמת המערכת לסביבת העבודה של הארכיון, שירותי הדרכה, שירותי מבדקי מסירה וקבלה, הכל כמוגדר וכמפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד, ובכפוף למסירת הודעה ואישור בכתב מהמשרד לגבי השלמת תקופת ההקמה.

תקופת ההטמעה – במהלך תקופת ההטמעה של כל אחד משני השלבים (שתארך עד 3 חודשים מתום תקופת ההקמה של השלב הרלוונטי, ובהתאם ובכפוף לתוכנית העבודה המפורטת שתוּכן על-ידי המציע הזוכה ותאושר על-ידי המשרד) ישלים המציע הזוכה את הטמעת המערכת בארכיון המדינה, בהתאם לשלב הרלוונטי, לרבות שירותי התאמות נדרשות בסביבת העבודה של הארכיון ושירותי הדרכה ככל שנדרש, הכל כמוגדר וכמפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד, ובכפוף למסירת הודעה ואישור בכתב מהמשרד לגבי השלמת תקופת ההטמעה.

- לוח הזמנים המחייב יהיה בהתאם לתוכנית המפורטת שתוכן על ידי המציע הזוכה באישור המשרד, ובכל מקרה למשרד תהיה הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להודיע למציע הזוכה בכתב, על דחייה ו/או השהייה ו/או הארכה של כל אחת מהתקופות האמורות לעיל ולהלן, והמציעים מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך.

- המשרד יהיה רשאי להחליט, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי ההקמה וההטמעה יבוצעו במקביל.

- משך ביצוע שלב א של היישום, ממועד חתימת חוזה ועד עליה לאוויר (התקנה ביצור), לא יעלה על 6 חודשים, ובכל מקרה שלב א צריך להסתיים עד סוף נובמבר 2018 .

תקופת האחריות – במהלך תקופת האחריות, שתארך 12 חודשים מתום תקופת ההטמעה של כל שלב בנפרד, יספק המציע הזוכה שירותי אחריות למערכת, לרבות שירותי תחזוקה שוטפים ושירותים נוספים ללא תמורה, הכל בהתאם למוגדר ולמפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד.

תקופת התחזוקה – במהלך תקופת התחזוקה (שתחל מתום תקופת האחריות של כל שלב ותסתיים במועד תום חוזה ההתקשרות) יספק המציע הזוכה שירותי תחזוקה למערכת, וזאת בהתאם לתעריפים, ההוראות והתנאים המפורטים והמוגדרים בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד.

הארכת תקופת ההתקשרות - למשרד שמורה זכות הברירה הבלעדית (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות, כהגדרתה לעיל, בעד 5 תקופות נוספות של שנה כל אחת ובסה"כ עד 5 שנים נוספות (להלן: "תקופת ההארכה" או "תקופות ההארכה", לפי העניין). המשרד יהיה רשאי להפעיל את האופציה כאמור באופן חלקי או מלא, לגבי חלק משירותים או כולם. הארכת ההתקשרות תיעשה בכתב על-ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד. מובהר, כי בתקופות ההארכה ימשיכו לחול כל תנאי המכרז, לרבות הוראת החוזה והמפרט הטכני.

  - שירותים נוספים, שינויים ושיפורים (להלן: "שו"שים")

במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות ההארכה, ככל שתמומשנה), יספק המציע הזוכה, בהתאם לדרישת נציג המשרד שו"שים ביחס למערכת, הכל בהתאם למחירים והתעריפים שבטופס ההצעה הכספית, ובהתאם לכל ההוראות, התנאים וכיו"ב, כל המפורט והמוגדר בחוזה ו/או במפרט הטכני. השו"שים ייעשו בהתאם למשימות שיוטלו על המציע הזוכה מפעם לפעם על ידי המשרד, ככל שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

  - מועד הגשת הצעות

את מעטפת ההצעה יש להכניס, כשהיא סגורה היטב וחתומה, לא יאוחר מיום 10.5.2018, עד השעה 14:00 לתיבת המכרזים של המשרד, המצויה בארכיון המדינה, רח' הרטום 14, ירושלים, בניין RAD, קומה 1 בימים א-ה בין השעות 09:00-14:00. מובהר כי אין לשלוח הצעות בדואר.

בהתאם לתקנה 20 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים"), ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות או במועד נדחה כאמור בסעיף ‏1.6.2 להלן, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

המשרד רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובהודעה שתפורסם בדרך שיקבע המשרד.

  - ריכוז מועדים עיקריים

|  | תיאור הפעילות | מועד הפעילות |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | מיום | עד יום |
| 1. | יום פרסום מודעה בעיתונות ובאינטרנט | 22.3.2018 |  |
| 2. | מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים | 19.4.2018 |  |
|  | מועד אחרון למתן מענה לשאלות ההבהרה (לפחות 7 ימים ממועד אחרון להגשת ההצעות) | 30.4.2018 |  |
| 3. | מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים | 10.5.2018 |  |
| 4. | תוקף ההצעה | 120 יום עם אופציה להארכה ב-90 יום נוספים |  |
| 5. | תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה | 10.11.2018 |  |
| 6. | הצגת ההצעות בפני המזמין | 14.5.2018 | 17.5.2018 |

במקרה של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז, ייקבעו המועדים לפי הטבלה שלעיל.

  - קבלת מסמכי המכרז

ניתן להוריד, ללא תשלום, את כל מסמכי המכרז, החל מן התאריך המצוין בטבלת התאריכים שבסעיף 1.7 לעיל, מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:

http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

תחת הכותרת מכרזים   מכרז פומבי מספר 6/18  להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה.

או מאתר האינטרנט של ארכיון המדינה בכתובת:

http://www.archives.gov.il/news/michraz-6-18/

  - שאלות הבהרה ועדכונים למסמכי המכרז

מציע רשאי לפנות בשאלות או בקשה להבהרות עד למועד המצוין בסעיף 1.7 לעיל.

שאלות ובקשות להבהרות יש להפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל:  dshalev@archives.gov.il     עד ליום 19.4.2018 עד השעה 14:00.

נושא הדוא"ל יהיה "שאלות למכרז להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש בארכיון המדינה". הפניה תכלול את שם ומספר המכרז, שם המציע, מענו וכתובת דוא"ל שלו.

באחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן ובמועד לידי איש הקשר באמצעות שימוש באפשרות מעקב אחרי הודעות דואר אלקטרוני נשלחות, המבקשת "אישור קריאה" אוטומטי מהנמען עם קבלת המסר בתוכנת הדואר האלקטרוני.

המציע יציין את הסעיף המדויק אליו מתייחסת כל שאלה ויערוך את המסמך במבנה הבא:

| מס' סידורי | הסעיף במכרז | השאלה/בקשה |
| --- | --- | --- |

השאלות יועברו הן במסמך PDF  והן במסמך  WORD כאשר מסמך ה-PDF  הוא הגרסה המחייבת.

יודגש, כי המשרד לא ישיב לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל, באופן ובצורה המפורטים לעיל.

תשובות או הבהרות שלא ניתנו בכתב כאמור לא יחייבו את המשרד.

המשרד יהיה רשאי שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, המוחלט והסופי.

המשרד רשאי שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות, מחמת החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חבוי ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, המוחלט והסופי. כן יודגש, כי המשרד אינו מתחייב להשיב על כל השאלות.

תשובות לשאלות ההבהרה שתתקבלנה עד למועד הקבוע בסעיף 1.7 לעיל, יפורסמו באתרי האינטרנט המצוינים בסעיף 1.8 לעיל, במועד 30.4.2018 (7 ימים לפחות ממועד אחרון להגשת השאלות).

התשובות יפורסמו ללא זיהוי המציע שהפנה את השאלה.

התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפן להצעה, חתומות בכל עמוד על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לפרסם שינויים והבהרות במסמכי המכרז, אף אם אינם נובעים משאלות ההבהרה שהתקבלו מהמציעים, וזאת עד לזמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות. שינויים והבהרות אלה יפורסמו באתרי האינטרנט המצוינים בסעיף 1.8 לעיל, וגם הם יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורפו להצעת המציע. באחריות המציעים לבדוק את פרסומי המשרד בקשר למכרז זה באתר האינטרנט של המשרד, כאמור.

יודגש כי רק התשובות וההבהרות שיינתנו בכתב ושיפורסמו באתרים הנ"ל תחייבנה את המשרד. מובהר כי תשובות או הבהרות שלא ניתנו בכתב ולא פורסמו באתר האינטרנט שלעיל לא יחייבו את המשרד.

  - הבהרות נוספות

במסגרת ההתקשרות עם הספק הזוכה, המשרד אינו מתחייב להזמין מהספק הזוכה שירותים / טובין / פריטים בכמות מינימאלית כלשהי, או בכלל. בגדר האמור, המשרד יהיה זכאי להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות, בכל עת, בהתאם לתכנית העבודה ומגבלות התקציב המאושרות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לחוקי התקציב שבתוקף מעת לעת ולהוראות החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים, במצטבר:

  - תנאי סף כלליים:

במידה שהמציע הוא גוף מאוגד, עליו להיות תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי (רשם החברות/ שותפויות), וללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות / השותפויות, בגין השנים הקודמות למכרז; במידה והמציע הוא חברה – על נסח הרישום שלה להעיד כי היא אינה חברה מפרת חוק ואינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. זאת בהתאם לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

המציע מחזיק בכל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או היתר ו/או הרשאה הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, וכן רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין ונדרש לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, וכולם כשהם על שמו ותקפים למועד האחרון להגשת הצעות, ולמעט אם נאמר מפורשות אחרת במסמכי המכרז.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏2.1.3 לעיל, למציע אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה.

המציע, המנהל הכללי של המציע וכל אחד מבעלי השליטה בו כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), לא הורשעו בעבירה ביטחונית או בעבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי-העברת ניכויים, אי-דיווח לרשויות המס, אי-מתן קבלות רשמיות וכיו"ב) לרבות בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, או בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.

המציע צרף להצעתו ערבות לקיום ההצעה, כנדרש בסעיף 3.5  להלן

המציע הגיש את הצעתו לתיבת המכרזים של המשרד עד למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בסעיף 1.7 לעיל.

  - תנאי סף מקצועיים

למציע מחזור כספי של לפחות 1.2 מיליון ₪ (כולל מע"מ) בתחום הקמת מערכות חיפוש ואינדוקס דיגיטלי(לא כולל חומרה), בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2015, 2016, 2017).

המציע ביצע במהלך חמש השנים האחרונות פרויקט אחד לפחות של הקמת מערכת חיפוש בהיקף של לפחות מיליון פריטים (תיקים, מסמכים רשומות מידע).

המציע מעסיק לפחות עשרה עובדים מקצועיים בתחום ניהול פרויקטים / ניתוח מערכות / פיתוח מערכות / תשתיות בתחום המחשוב בעלי ניסיון כדלקמן:

בכל אחד מהתחומים המנויים לעיל (ניהול/ניתוח/פיתוח/תשתיות) לפחות עובד אחד בעל ניסיון של שלוש שנים, לפחות, בתחום שבגינו הוא מוצע, בפרויקטי חיפוש.

מנהל פרויקטים (מנהל הפרויקט יכול שיהיה מנהל פרויקט/מנתח מערכות/מפתח ראשי), בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בהובלת פרויקטים / הובלת ניתוח מערכות בפרויקט / הובלת פיתוח בפרויקט , בפרויקטי חיפוש.

לפחות חמישה עובדים הם בעלי ניסיון בהקמת מערכת חיפוש ואינדוקס אחת לפחות, בתפקידי ניתוח ופיתוח.

העסקת העובדים לפי סעיף זה יכול שתהיה במסגרת יחסי עובד-מעסיק או במסגרת התקשרות כנותן שירותים חיצוני עם המציע.

על מוצר החיפוש המוצעת לעמוד בכל הדרישות המופיעות בטבלאות הדרישות הפונקציונאליות בפרק 2 בסעיף 2.3 (2.3.1.2 ואילך), אשר לגביהן מסומן "כן" בעמודה "סעיף מחויב" :

אחזור של מסמכי טקסט (טקסט חופשי)

אחזור של מידע מפורמט (מטה דאטה)

אחזור לשפה עברית

אחזור לשפה אנגלית / לטיניות

תמיכה במאגרי נתונים - מוצר החיפוש המוצע חייב לתמוך בקליטת JSON  .

תמיכה ב web feed וב   content feed

יכולת תמיכה בלפחות 100 מיליון פריטים מאונדקסים במערכת.

פרוט והסברים לדרישות אלו מופיעים בפרק 2 בסעיף 2.3 (2.3.1.2 ואילך)

התנאים המפורטים בסעיפים ‏2.1 ו-2.2  לעיל הינם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בכל אחד מהם, הצעתו תהא פסולה ולא תידון כלל.

למעט אם נאמר מפורשות אחרת, על כל התנאים להתקיים במציע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

למעט אם נאמר מפורשות אחרת, על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו בלבד (או באמצעות מי מקבלני המשנה), ובמקרה שתנאי סף מסוים מתייחס מפורשות לכך שהוא צריך להתקיים באדם מסוים, באותו האדם עצמו בלבד. מובהר כי תנאי הסף לא יוכלו להתקיים בכל גורם אחר.

- הגשת הצעות

  - מבנה כללי

על המציע להגיש את הצעתו באמצעות טופס ההצעה (פרק 3 של מסמכי מכרז זה) על כל נספחיו ובהתאם להוראותיהם, ובין היתר לצרף את המסמכים, הנתונים והמידע המפורטים בפרק 2 להלן

מבנה ההצעה במענה לפרק 2 -  המפרט הטכני יהיה תואם באופן מלא למבנה המפרט (פרק 2). לדוגמא: סעיף 1.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 1.1 במפרט, סעיף 1.2 תשובה לרכיב 1.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להיפסל על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף.

מבנה ההצעה: פירוט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר להלן:

סיווג סעיפי המפרט (I)

| (Information) I | סעיף שאין צורך לענות עליו. במידה ובסעיף נכללות דרישות - מדובר בדרישות שאינן מחייבות תשובה מפורטת אלא רק הסכמה להן. העדר מענה יחשב כאילו המציע ציין: "קראנו והבנו, מקובל עלינו ויבוצע בהתאם". אם יש הערות (לא הסתייגויות), ניתן לציינן. |
| --- | --- |
| (General) G | סעיף הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח / מוצע שיהיה. |
| (Specific) S | סעיף הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מתן נתונים ופרטים, מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| (Mandatory) M | סעיף סף (Go/No-Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory; ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא רק בעצם הצורך לענות). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית בסעיף מסוג זה, עלולה (בהתאם לדין) לפסול את ההצעה על הסף. |

סיווג של סעיף אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין בסעיף הבן אחרת. במילים אחרות, סעיף שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. סעיף שאין לידו סימון - סיווג סעיף האב שלו הנו המחייב.

מודגש בזאת שסעיפי המכרז מתארים את הנדרש, והדרישה הבסיסית של המזמין היא להיענות מלאה מצד המציע לכולם בלא הסתייגות. כלומר - אין להסתייג מתוכנם של סעיפים גם כשאינם מסווגים M (למשל סעיפי I או S).

במקרה של תשובה ארוכה או צירוף חומר מקצועי, מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן על פי מספר הרכיב המפנה.

המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן 97.X בסוף רכיב ראשי, או 97.Y.X בסוף רכיב משני. למשרד יהיה שיקול דעת בלעדי, אם להתייחס לאמור בסעיפים "אחרים". (כלומר, אם לדוגמא המשיב רוצה להוסיף הערות לסעיף 2.3.2 אזי הסעיף אליו יכניס את ההערות יהיה 2.3.2.97).

אופן הגשת ההצעה

את מעטפת ההצעה יש להכניס, כשהיא סגורה היטב וחתומה, לא יאוחר מיום 10.5.2018, עד השעה 14:00 לתיבת המכרזים של המשרד, המצויה  בכניסה לארכיון המדינה רחוב הרטום 14 בנין RAD קומה 1, ימים א-ה בין השעות 9:00-14:00. מובהר כי אין לשלוח הצעות בדואר.

את ההצעה יש להגיש באריזה חתומה וחלקה אחת, ללא ציון פרטי המציע או כל זיהוי חיצוני אחר. האריזה תהיה סגורה וחתומה היטב.

על האריזה יש לרשום "מכרז להקמה ולתחזוקה של מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה" ואת מספר המכרז.

האריזה תכלול :

- מסמך מקור- מענה מלא ושלם על כל צרופותיו ונספחיו שיש להגיש במסגרת המכרז כשהוא כרוך, מוחתם בחתימת מורשה/י החתימה המוצהרים מקום בו נדרשת חתימה.

- מדיה דיגיטלית - מענה מלא ושלם על כל צרופותיו ונספחיו שיש להגיש במסגרת המכרז. בצורה הניתנת לקריאה ע"י מוצרי Office של מיקרוסופט גרסה 2010 ומעלה.

- מעטפה נפרדת ובה הצעת המחיר, עליה יירשם "פרק 5 – ההצעה הכספית".

על המציע להכין את ההצעה כשהיא מלאה ושלמה על כל צרופותיה בעברית בלבד (למעט מונחים טכניים).

תוכן המסמכים במדיה הדיגיטלית חייב להיות זהה למסמך המקור. אם קרה ואין זה כך מסמך המקור המודפס והמוחתם מקום בו נדרשת חתימה הוא הקובע.

מובהר, כי למעט האמור לעיל, אין לציין על גבי המעטפה כל ציון או סימן אחרים.

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה/השירותים נשוא המכרז, הסכים לכל תנאי המכרז, וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

בנוסף, הגשת הצעה מהווה התחייבות מצד המציע לעשות שימוש לצורך מכרז זה (ובהתקשרות עם המשרד, היה והצעתו תזכה) אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.

המציע יחתום חתימה מלאה בכל מקום בחוברת המכרז שבו נדרש לכך במפורש.

כאשר המציע הוא תאגיד, בשם המציע יחתום רק מי שהוסמך לכך על-פי החלטות הגורמים המוסמכים בתאגיד ובתוספת חותמת התאגיד (במידת הצורך), ויצורף אישור עו"ד בדבר זהות המוסמך כאמור וכי החתימה מחייבת את המציע, לרבות לעניין מכרז זה והגשת ההצעה ומסמכיה בשם התאגיד. מקום שבו מציע נדרש לחתימה בראשי תיבות, יכולה החתימה להיות באמצעות חותמת התאגיד בלבד.

אסור למציע לשנות (לרבות לא בדרך של מחיקה, תוספת וכיו"ב) בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו, והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו, אלא אם נאמר אחרת.

כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות שיעשו על ידי המציע בהצעתו ו/או בחוברת המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. עם זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתעלם מכל שינוי או תוספת או הסתייגות כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה ועדת המכרזים לא תהיה חייבת להודיע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה, ואם בחרה ועדת המכרזים לקבל את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.

הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך 120 יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. המשרד יהיה רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 יום עד קבלת החלטה סופית ובחירת מציע להיות זוכה במכרז. מציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.

במקרה בו הוארכה התקופה כאמור, המציע יאריך בהתאם את תוקף ערבות ההצעה שהגיש, בהתאם לאמור בסעיף ‏3.5.7  להלן.

מספר הצעות

מציע יכול להגיש למכרז זה הצעה אחת בלבד.

קבלן משנה יכול להשתתף בהצעה אחת בלבד, מטעם מציע אחד בלבד.

יודגש כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית.

  - אישורים ומסמכים נדרשים

טופס ההצעה, ובו כל פרטי המציע, הנתונים וכיו"ב, הכל כנדרש בטופס ההצעה עצמו.

מציע הכולל בהצעתו מוצר בסיס של יצרן שהוא משמש כנציגו, יצרף להצעתו התחייבות יצרן החתומה על ידי מורשה חתימה מטעם היצרן המעיד כי המציע:

- מורשה לשמש כנציגו בארץ

- רשאי לספק רישיונות למוצר הבסיס

- רשאי לבצע התאמות למוצר הבסיס

וכן יצרף אישור שהיצרן מתחייב לתת גיבוי מלא למציע ולספק תמיכה למציע במהלך כל תקופת ההתקשרות.

היה והצעת המציע כוללת שימוש בקבלן/קבלני משנה (כאמור בסעיף ‏3.6 להלן), אזי ביחס לכל קבלן משנה יצרף המציע את פרטי קבלן המשנה, על גבי טופס ההצעה, ויפרט בטופס ההצעה במקומות המיועדים את הפרטים והנתונים ביחס לקבלן המשנה.

תצהיר פרטי המציע המצורף לטופס ההצעה כנספח א'. בנוסף, יש לצרף "תצהיר פרטי קבלן משנה" - נספח א'1 ביחס לכל קבלן משנה.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 2.2.1, יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ב'1.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 2.2.2-2.2.4 לעיל, יצרף המציע להצעתו תצהיר חתום בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים בנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ב'2, כולל כל הנספחים האמורים בו.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף ‏2.1.1., יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים, כנספח ג':

- העתק/צילום (מאומת בידי עורך דין כנאמן למקור) מתעודת התאגדות תקפה על שם המציע, במרשם לפי הוראות הדין.

- נסח חברה/שותפות עדכני של המציע אשר מציג את המידע הנדרש בתנאי הסף שבסעיף הנ"ל. על נסח הרישום להעיד כי המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף ‏2.1.2, יצרף המציע להצעתו אישור (או העתק מאומת בידי עורך דין כנאמן למקור) מרשויות המס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כשהוא תקף ועל שמו של המציע. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מרואה חשבון, או מיועץ מס.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 2.1.3, יצרף המציע להצעתו העתק (מאומת בידי עורך דין כנאמן למקור) מכל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או היתר ו/או הרשאה הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה; וכן אסמכתא המעידה על רישום המציע בכל מרשם המתנהל על פי דין ונדרש לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 2.1.4 יצרף המציע תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ד'. היה ומי שמוסמך להצהיר בשם המציע, לא יכול להצהיר גם בשם מי מבעלי הזיקה למציע, אזי יוגש (בנוסף לתצהיר בשם המציע) תצהיר נפרד בשם אותו בעל זיקה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ד'1.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 2.1.5, יצרף המציע להצעתו תצהיר מאומת בידי עורך-דין, בדבר העדר הרשעות קודמות למציע, למנהל הכללי במציע ולבעלי השליטה בו, בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ה'. היה ומי שמוסמך להצהיר בשם המציע, לא יכול להצהיר גם בשם המנהל הכללי ו/או בשם בעלי השליטה בו, אזי יוגש (בנוסף לתצהיר בשם המציע) תצהיר נפרד בשם אותם מנהלים ובעלי השליטה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ה'1.

לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.1.6 יצרף המציע להצעתו ערבות מקורית, בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה  כנספח ו' ולהוראות סעיף ‏3.5 להלן.

תצהיר מאומת בידי עורך-דין ביחס לזכויות הקניין הרוחני והזכויות האחרות הגלומות בהצעה, וכן שאין בהגשת הצעה במענה למכרז ובביצועה (במקרה של זכייה), משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה, הכול בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה, כנספח ז'.

במקרה שהמציע הוא עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, עליו לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה 
כנספח ח'.

  - מסמכים נוספים

בנוסף, על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:

אישור עו"ד שהחתימה על הצעת המציע היא של מי שהוסמך לכך, כמפורט בסעיף ‏3.1.6 לעיל, בהתאם לנוסח המצורף לטופס ההצעה כנספח ט'.

חוברת המכרז עצמה (על כל חלקיה ונספחיה, וזאת בנוסף לטופס ההצעה על נספחיו - פרק 3), יחד עם הבהרות ותשובות לשאלות שפרסם המשרד בהתאם לאמור בסעיף ‏1.9 לעיל, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע (ובמידת הצורך, מורשי החתימה של תאגיד המציע ובחותמת שלו), כראיה לעמידת מציע בכל אחד מסעיפי המכרז ובכל האמור בהם והבנת וקבלת כל תנאי המכרז. היה המציע תאגיד, יכולה החתימה להיות באמצעות חותמת התאגיד בלבד. מסמכי המכרז הנ"ל, כשהם חתומים כאמור יצורפו לטופס ההצעה כנספח י'. אין לבצע שינויים או תיקונים כלשהם במסמכי המכרז, לרבות לא בחוזה ההתקשרות או באישור קיום ביטוחים.

  - ההצעה הכספית והתמורה החוזית

ההצעה הכספית (פרק 5 למסמכי המכרז) תוגש במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף 3.1.6 לעיל.

על המציע לרשום את התמורה הנדרשת על ידו עבור מתן כלל השירותים וביחס לכל אחד מהרכיבים המפורטים בפרק ההצעה הכספית:

המחירים יכללו את כל העבודות הנלוות, הדרישות הטכניות המפורטות במכרז, תקנים ותקנות רלוונטיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות מיוחדות של משרד ראש הממשלה, לרבות נסיעות, שכר עובדים ושעות נוספות בהתאם להוראות הדין וכן כל המפורט במפרט תכולת השירותים ובחוזה. למען הסר ספק המשרד לא ישלם כל תשלום נוסף או נפרד בגין שירותי מזכירות ומנהלה המסופקים על ידי המציע כחלק בלתי נפרד מהשירותים.

המחירים יהיו נקובים בש"ח ויכללו את כל המיסים האגרות וההיטלים הכרוכים בביצוע השירות ככל שישנם, למעט מע"מ. יובהר כי במקרה ויחולו שינויים בערך המע"מ עד למועד קבלת החשבוניות, תעודכן התמורה בהתאם.

התשלום למציע הזוכה יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה שבפרק 4 למסמכי המכרז. לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.

אבני דרך לתשלום

התשלום יהיה בסיום אבני הדרך המפורטות להלן וסכום התשלום בסיום כל אבן דרך לא יעלה על האחוז הנקוב בטבלה להלן, אשר יחושב בהתאם להצעת המציע למכרז. אבני הדרך לתשלום מתייחסות לסעיפים 5.2.1 ו 5.2.2 בפרק 5 למכרז (ההצעה הכספית) בלבד.

החלוקה הסופית של התכנית לשלב א' ולשלב ב' תיקבע בין המשרד לבין המציע הזוכה. אולם יובהר כבר כעת כי בכל מקרה לא יעלה התשלום המירבי בגין ביצוע שלב א' כולו על 50% מבסיס התשלום עבור הרכיבים המנויים בסעיפים  5.2.1 ו 5.2.2 בפרק 5 למכרז (ההצעה הכספית).

שלב א

| אבן דרך* | התוצר באבן הדרך / התנאי לתשלום | תשלום מירבי (באחוזים מסך ההצעה עבור שלב א') | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | הכנת תכנית עבודה מפורטת | 10% |  |
| 2. | ניתוח ועריכת אפיון מפורט | 10% |  |
| 3. | פיתוח והקמת המערכת כולל הסבת מערכות קיימות אל המערכת החדשה – שלב א | 30% |  |
| 4. | בדיקות מסירה | 15% |  |
| 5. | בדיקות קבלה | 15% |  |
| 6. | התקנה ביצור | 10% |  |
| 7. | גמר תקופת ייצוב מערכת | 10% | 3 חודשים לאחר גמר התקנה |

שלב ב

| אבן דרך* | התוצר באבן הדרך / התנאי לתשלום | תשלום מירבי (באחוזים מסך ההצעה עבור שלב ב') | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | הכנת תכנית עבודה מפורטת – שלב ב | 10% |  |
| 9. | ניתוח ועריכת אפיון מפורט – שלב ב | 10% |  |
| 10. | פיתוח והקמת המערכת כולל הסבת מערכות קיימות אל המערכת החדשה – שלב ב | 30% |  |
| 11. | בדיקות מסירה | 15% |  |
| 12. | בדיקות קבלה | 15% |  |
| 13. | התקנה בייצור | 10% |  |
| 14. | גמר תקופת ייצוב מערכת | 10% | 3 חודשים לאחר גמר התקנה |

  - ערבות

על המציע לצרף להצעתו ערבות לקיום הצעתו (להלן: "ערבות ההצעה"). ערבות ההצעה תהיה בלתי מותנית ואוטונומית וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המשרד וללא צורך לנמק את דרישתו. ערבות ההצעה תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית לתת ערבות על פי הרשימה שלהלן, ותהיה כדוגמת הנוסח שבנספח ה' לטופס ההצעה וחתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.

      - איילון חברה לביטוח בע"מ

      - אליהו חברה לביטוח בע"מ

      - אריה חברה לביטוח בע"מ

      - ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

      - הדר חברה לביטוח בע"מ

      - הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

      - כלל ביטוח אשראי בע"מ

      - המגן חברה לביטוח בע"מ

      - הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

      - כלל חברה לביטוח בע"מ

      - מגדל חברה לביטוח בע"מ

      - מנורה חברה לביטוח בע"מ

      - הראל חברה לביטוח בע"מ

      - ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

סכום ערבות ההצעה הנדרש להשתתפות במכרז זה הוא 75,000 ₪ (ובמילים: שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"). ערבות ההצעה תהיה בתוקף עד למועד תוקף הערבות בגין ההצעה כמפורט בסעיף 1.7 לעיל.

המציע לבדו יישא בהוצאות הכרוכות בהוצאת ערבות ההצעה.

ערבות ההצעה תשמש כבטוחה לעמידת המציע בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה ולחתימה על החוזה (פרק 4 למסמכי המכרז) על ידי המציע שיזכה. במקרה של חזרת המציע מהצעתו ו/או אי-מילוי התחייבויות המציע לפי מכרז זה, יהיה המשרד רשאי לחלט את ערבות ההצעה, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המשרד לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף על פי כל דין.

ערבות ההצעה תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה ותוגש יחד עמה. במקרה שיקבע המשרד שערבות ההצעה אינה עומדת בתנאי הערבות המפורטים לעיל, תהיה ועדת המכרזים רשאית  לפסול את הצעת המציע.

מבלי לגרוע מזכויות המשרד, סטייה מנוסח הערבות שבנספח ו' לטופס ההצעה, לא תהווה עילה לפסילת ההצעה, ובלבד שהערבות שהוגשה מקיימת, לפי קביעת ועדת המכרזים, את התנאים כאמור בסעיפים ‏3.5.1 ו-‏3.5.2 לעיל. ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר למציע לתקן תיקונים שאינם מהותיים בערבות ההצעה, תוך 7 ימים מיום הודעת ועדת המכרזים, ובלבד שלא מצאה כי הפגמים שנמצאו בערבות ההצעה מהווים פגמים מהותיים, פגמים שנגרמו בחוסר תום לב או עקב תכסיסנות או כוונה לשמור על מרווח תמרון פסול.

לעניין זה, פגמים מהותיים בערבות ההצעה ייחשבו הפגמים שלהלן:

ערבות אשר לא עמדה על סכום הערבות כמפורט בסעיף 2.‏3.5. לעיל.

ערבות אשר לא עמדה בתוקפה עד ליום הקבוע בסעיף ‏3.5.2 (כולל).

ערבות אשר לא תינתן בגין הצעת המציע או שלא תעמוד בתנאים בדבר היותה בלתי מותנית ואוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של המשרד וללא צורך לנמק את דרישתו.

ערבות אשר לא תונפק על ידי גורם מורשה כאמור בסעיף  ‏3.5.1 לעיל.

המשרד יהיה רשאי לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף ערבות ההצעה, לתקופה של עד 90 ימים נוספים, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים, בהתאם לאמור בסעיף 3.1.6.14 לעיל. במקרה זה יגישו המציעים ערבות הצעה חדשה (או יאריכו את תוקף ערבות ההצעה המקורית שמסרו) תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת המשרד.

הוכרז הזוכה במכרז, תוארך תוקף ערבותו בהתאם להנחיות המשרד. לאחר שהזוכה במכרז חתם על חוזה ההתקשרות כאמור בסעיף ‏4.7 להלן, המציא אישורי ביטוח וערבות הביצוע כאמור בסעיף ‏4.5.3 להלן, תוחזר לו ערבות ההצעה.

לא זכה המציע במכרז, או במקרה שההצעה נפסלה על ידי המשרד או במקרה של ביטול המכרז, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד, תוחזר למציע ערבות ההצעה, תוך 60 יום מהמועד בו התקבלה החלטתו של המשרד בנדון.

בחינת מוקדמת של נוסח ערבות ההצעה: המציעים יהיו רשאים להגיש לאישור ועדת המכרזים את נוסח ערבות ההצעה שבדעתם להגיש, וזאת עד למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה כאמור בסעיף 1.7 לעיל. ועדת המכרזים רשאית לאשר את הנוסח או להעיר עליו הערות, ולפרסם את הנוסח המאושר, לרבות תיקונים מותרים וכל התייחסות אחרת שלה בנושא לכלל המציעים, תוך השמטת זהות המציע שהגיש את נוסח ערבות ההצעה כאמור. אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המציעים לתקינות ושלמות ערבות ההצעה שתוגש, ומובהר כי למציע לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ועדת המכרזים במקרה בו פסלה ערבות הצעה שאושרה קודם לכן ובלבד שהפסילה תואמת את הוראות הדין והפסיקה.

  - קבלני משנה/הצעה משותפת

יובהר כי אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר. אולם, בכפוף לכל האמור במכרז זה, המציע יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך הגשת הצעתו ומימושה תוך קיום התנאים האלה :

במקרה שההצעה כוללת שיתוף קבלן/קבלני משנה כאמור, יחולו ההוראות הבאות:

המציע יתאר ויפרט את כל קבלני המשנה המעורבים, בהתאם לפירוט שבטופס ההצעה (וראה סעיף ‏3.2.3 לעיל), ובשינויים המחויבים.

במסגרת המסמכים שיגיש המציע ואשר מתארים את הצעתו, יפרט בכל סעיף ורכיב מי הספק / המבצע של אותו סעיף ורכיב. במקרה ומדובר ביותר מגורם אחד, יפורט גם מה חלקו של כל אחד.

כל שימוש בקבלן משנה יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב של המשרד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו. מובהר כי זכות זו של המשרד תהיה תקפה גם במסגרת ההתקשרות עם המציע הזוכה ותכלול גם את זכות המשרד להפסיק עבודת קבלן משנה אשר אושר על-ידי המשרד לפני כן.

כל התחייבויות המציע הזוכה בהתאם לכל מסמכי המכרז, יחולו בשינויים המחייבים גם על קבלן המשנה בקשר לאותם שירותים שיבצע קבלן המשנה ומובהר כי לא יהא בכך כדי לגרוע כהוא-זה מאחריותו הכוללת של הספק לכל הפרויקט (לרבות מה שיבוצע בפועל על-ידי קבלן המשנה) ולכל פעולות ועבודות קבלן המשנה, כמו גם למחדליו או נזקים שייגרמו על-ידיו ו/או מי מטעמו.

בנוסף, יש לצרף "תצהיר פרטי קבלן משנה" - נספח א'1 ביחס לכל קבלן משנה כמפורט בסעיף 3.2.4 לעיל.

המציע אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה שישולבו מטעמו בביצוע השירותים. למרות האמור לעיל, הזוכה אינו רשאי להחליף קבלן משנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המשרד.

יובהר, קבלן המשנה לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה נוספים.

  - פניה ללקוחות

נציג המזמין יהיה רשאי לפנות ללקוחות המציע בעבר או בהווה, לרבות לקוחות שלא הוצגו במענה למכרז זה, לקבלת מידע והמלצות. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על המציע לוודא, כי כל הלקוחות שפרטיהם יוצגו במענה, מוכנים לתת מידע ככל שיידרש למזמין, לצורך גיבוש חוות דעתו.

  - ניגוד עניינים

המציע נדרש לציין בהצעתו עיסוקים נוספים שלו ושל נותני השירותים מטעמו אשר עשויים להעמידו במצב של ניגוד עניינים, אם וככל שישנם.

המציע יצהיר כי בכפוף למידע המלא שמסר, לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו, ושל ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה וכי במידה שייווצרו ניגודי עניינים שכאלו בעתיד הוא מתחייב להודיע עליהם ללא דיחוי למשרד.

ההחלטה האם ניגוד העניינים כאמור מצריך צעדים מיוחדים עד כדי פסילת הספק, היא בידי המשרד בלבד.

  - הדגמה ומצגות

בסמוך לאחר הגשת ההצעות, המשרד מתכוון לפנות למציע להציג את הצעתו. הצגת ההצעה תהיה במשרדי הארכיון. מנהל הפרויקט המיועד מטעם המציע הוא שיציג את ההצעה ויענה לשאלות המשרד. משך ההצגה לא יעלה על שעתיים. יש לשים לב שהזימון להצגת ההצעה יהיה בהתראה קצרה (ראה סעיף 1.7 לעיל).

ביחס למסמכים המפורטים בסעיף ‏3 זה, מובהר כי הם ישמשו את ועדת המכרזים – כל אחד מהם בהתאמה לתוכנו – ביחס לקביעת עמידה/אי-עמידה של המציע וההצעה בתנאי הסף במכרז, וכיו"ב ביחס לכל אחד מתנאי המכרז, הן אלו שכל מציע נדרש לעמוד בהם כבר בשלב המכרז והן אלו שהמציע הזוכה יידרש לעמוד בהן בשלב ההתקשרות שלו עם המשרד.

- בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה במכרז

  - מידע כללי

המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ובכלל זה את ההצעה שזכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר, והוא רשאי להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים, ולבטל את המכרז, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למשרד.

ועדת המכרזים רשאית לעשות את כל הבדיקות הנחוצות לבדיקת ההצעות ושקלולן, לרבות מינוי ועדת משנה מטעמה אשר תהיה אחראית על בדיקת ההצעות למכרז ותגיש את המלצותיה לוועדה, ולרבות פניות לממליצים.

ההחלטה על בחירת המציע הזוכה תבוצע על ידי ועדת המכרזים, אשר תבחר במציע זוכה אחד בהתאם לאמור להלן בסעיף זה.

אמת המידה לבחירת המציע הזוכה במכרז הינה 60% איכות ו- 40% מחיר.

  - שלבי תהליך בחירת הספק הזוכה

להלן מתוארים התהליך והשלבים לבחירת הספק הזוכה ולחתימה על החוזה, לרבות לוחות זמנים משוערים, מובהר כי לוח הזמנים המשוער לא יחייב את המשרד לכל דבר ועיקר:

יובהר כי בכל אחד מהשלבים שומר המשרד לעצמו את הזכות לבקש הבהרות בכתב ולדרוש מענה להבהרות בתוך לא יותר מ-2 ימי עבודה.

| שלב | תיאור השלב | סיום משוער (בשבועות) |
| --- | --- | --- |
|  | הגשת הצעות | T |
|  | בחינת תנאי סף מנהליים | T+1 |
|  | הצגת הצעות (כל ספק בנפרד) | T+1 |
|  | תהליך הבחירה | T+3 |
|  | סיכום ציונים ובחירת ספק זוכה | T+4 |
|  | אישור בחירת הזוכה | T+4 |
|  | חתימה על חוזה | T+6 |
| סה"כ התהליך |  | כ 6 שבועות |

בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים כמפורט להלן:

שלב ראשון: בדיקת תנאי הסף

פתיחת ההצעות ובדיקת עמידת ההצעות/המציעים בתנאי הסף (התנאים המוקדמים) המפורטים בסעיף ‏2 לעיל וקיום ו/או השלמת כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בהם - הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים בסעיף ‏2 לעיל – תיפסל על הסף.

נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבוניות רשאית ועדת המכרזים של המשרד לבקש הבהרות ולאפשר תיקון פגמים טכניים והשלמות טכניות שיתגלו עם פתיחת המעטפות. ועדת המכרזים במשרד רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים שירשמו.

שלב שני: בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז ומסמכי המכרז.

הצעות אשר עברו את השלב הראשון, ייבדקו במסגרת השלב השני במסגרתו ייבחן המוצר המוצע ותשתית הפיתוח לפי הדרישות המפורשות בפרק 2 למכרז.

הצגת מציעים – בשלב זה, יציג כל מציע שעבר את סעיף 4.2.1 לעיל, את  הפתרון המוצע על ידו מכל היבטיו.

בדיקה, לימוד והערכת ההצעות - איכות (סעיפים 1-4 בפרק 2) - בדיקת עמידת ההצעות בכל התנאים עבור סעיפים 1-4. כמו כן, הערכת הצעת המציע על היבטיה המקצועיים השונים והתאמת הפתרון המוצע למשרד, לרבות ניסיון המציע.

- בשלב זה, יסתמך המשרד על הצעת המציע, הבהרותיו לפניות המשרד, פניה ללקוחות המציע לקבלת חוו"ד, וכל מידע רלוונטי נוסף שיעמוד לרשותו. בתום שלב זה יסוכמו ציוני ההצעות.

במסגרת שלב זה המשרד יכול לפנות למציעים לקבלת הבהרות, על המציע לענות על ההבהרות תוך שני ימי עבודה מפניית המשרד.

ציון מינימלי לרכיב האיכות יהיה 70%  לפחות (מתוך 60% הניתנים לאיכות, שהם 42% מסך הציון) בהתאם למפורט בסעיף 4.2.2.6 להלן, וכאמור בסעיף 2.3.1 לפרק 2 – מפרט תכולת השירותים. כלומר, הצעה שסה"כ ציון האיכות שלה יהיה נמוך מ-70 נקודות, תיפסל. שאר ההצעות אשר קיבלו ציון איכות של לפחות 70 נקודות יעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר. על אף האמור, אם לא קיבלו לפחות 3 הצעות ציון איכות של 70 נקודות לפחות, יעמוד ציון האיכות המינימלי על 65 נקודות.

להלן פירוט אמות המידה (המשקלות) לפיהן תיבחנה כל ההצעות. אמות מידה אלו מוחלטות וקבועות ואינן ניתנות לשינוי. מציע אשר יגיש את הצעתו ייחשב כאילו הסכים להן ואין לו ולא תהיה לו כל טענה לגביהן.

| מס' | קריטריון | משקל | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | איכות הפתרון (לפי המענה לסעיפים 2.3.1.2-2.3.1.6 במפרט תכולת השירותים (פרק 2): תת-מערכות ופונקציות ראשיות -הדרישות הפונקציונליות) | 50% |  |
|  | ניסיון המציע וניסיון אנשיו הרלוונטיים בנושא המכרז (כולל פרויקטים שביצע המציע) לפי המענה לסעיף 2.3.1.7 במפרט תכולת השירותים (פרק 2) | 20% |  |
|  | פתרון מדף מול פיתוח | 15% | 15% לפתרון מדף מלא. 0% לפתרון בפיתוח מלא. 1-14% לכל פתרון חלקי שיוצא אם יוצא ובהתאם לחלקיותו |
|  | המלצות (כמפורט בסעיף 4.2.3 להלן) | 15% |  |

- אופן חישוב הנקודות לרכיבים 1 ו-2 בטבלה הוא כדלקמן:

מספר הנקודות המקסימלי שניתן להשיג עבור כל רכיב יחשב כ-100%. לכל מציע יסוכמו מספר הנקודות שקיבל והוא יחושב כחלק יחסי מתוך מספר הנקודות המקסימלי. (לדוגמא: אם קיבל 200 נ' מתוך 400 נ' אפשריות, הציון לרכיב זה יהיה 50%)

חוות דעת ממליצים

כחלק מבחינת האיכות, המשרד יפנה לעד שלושה לקוחות מבין הלקוחות אותם ציין המציע בהצעתו במענה למכרז (לרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף), ויבקש מהם לתת חוות דעת על המציע תוך התייחסות לקריטריונים המפורטים בסעיף 4.2.3.3. שלהלן.

המשרד שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו, במסגרת בדיקה זו להתחשב גם בניסיון קודם שלו עם המציע, ובניסיונם של לקוחות אחרים אשר לא צוינו על ידי המציע, ככל שיש כאלה ואם ראה המשרד לנכון לפנות אליהם. במקרה כאמור, יובא הציון לידי ביטוי במסגרת "התרשמות כללית" כמופיע בטבלה שלהלן.

טבלת קריטריונים:

| קריטריון | ציון מקסימלי | נושא | ניקוד | פירוט | ניקוד מקסימלי | ניקוד למציע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בחינת המלצות | 72 | לכל לקוח ממליץ (3x) | 24 | תאימות הפרויקט שבוצע ע"י / בליווי המציע למכרז זה (היקף, יעדים וכו') | 3 |  |  |
|  |  |  |  | עמידת המציע בלוחות זמנים נדרשים / מובטחים | 3 |  |  |
|  |  |  |  | רמה מקצועית של מנהל הפרויקט | 3 |  |  |
|  |  |  |  | רמה מקצועית של צוות הפרויקט | 3 |  |  |
|  |  |  |  | גמישות המציע מול בעיות או שינויים | 3 |  |  |
|  |  |  |  | יחסי עבודה של צוות המציע עם צוות הלקוח | 3 |  |  |
|  |  |  |  | הכרת המציע את כלי התוכנה הנדרשים לפיתוח | 3 |  |  |
|  |  |  |  | מעורבות ותרומה של הנהלת המציע בפרויקט | 3 |  |  |
| ניסיון מנהל הפרויקט | 9 | מס' פרויקטים מעבר לתנאי סף |  |  | 3 נק' עבור כל פרויקט |  |  |  |
| התרשמות כללית | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

שלב רביעי: בדיקה, לימוד והערכת חלק המחיר (חלק 5):

רק הצעות שעברו את סף האיכות יעברו לשלב בחינת הצעות המחיר שבפרק 5 (ההצעה הכספית), ולשקלול כל הצעה עפ"י אמות המידה של איכות ומחיר, לכדי ציון אחד משוקלל לכל מציע, וקבלת החלטה בוועדת מכרזים להתקשרויות ענ"א בדבר הזוכה במכרז.

שקלול העלות יבוצע באופן הבא: ההצעה הכשרה שעלותה הנמוכה ביותר תקבל ציון 100% (מתוך 40% שהוקצו לעלות). שאר ההצעות הכשרות יחושבו באופן יחסי למחיר ההצעה הזולה ביותר ויקבלו את הציון בהתאם. לדוגמא, אם X משקף את מחיר ההצעה הזולה ביותר, ואילו Y משקף מחיר הצעה אחרת, יחושב ציון העלות של הצעה Y על ידי הנוסחה הבאה:	 ((X/Y)*100%

שלב רביעי: מתן ציון סופי ובחירת המציע הזוכה:

ועדת המכרזים תבחר כזוכה במכרז את המציע בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר, אשר הצעתו נמצאה כעומדת בכל תנאי הסף.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור הצעה שאינה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בגין נסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון למציע בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר. במידה ולשלב השוואת ההצעות הכספיות יעלה מציע אחד, תהיה רשאית ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבחור בו כזוכה יחיד ו/או לבטל את המכרז.

המשרד רשאי לפצל את הזכייה/השירותים בין מספר זוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל אופן פיצול כפי שימצא לנכון. כן רשאי המשרד לקבל חלקים מההצעה ו/או לממשה בשלבים ו/או לשנות את הכמויות המפורטות בכתב הכמויות.

במקרה ויהיו 2 הצעות (או יותר) שהינן בעלות הציון הסופי הגבוה ביותר, אזי הזוכה יקבע לפי הקריטריונים הבאים, לפי סדר הופעתם (א) במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק בשליטת אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף 2ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992 ובמסמכי מכרז זה - המציע הזוכה יהיה אותו עסק בשליטת אישה; (ב) בכל מקרה אחר, המציע הזוכה יהיה זה שציון המחיר המשוקלל שלו יהיה הגבוה ביותר. (ג) בכפוף לכל האמור לעיל, במידה וציון המחיר המשוקלל של שני מציעים או יותר זהה, ייבחר המציע הזוכה באמצעות הגרלה אשר תיערך בהשתתפות נציג המשרד ונציג כל אחד משני המציעים אשר הגיעו לשלב זה.

עם אישור הזוכה, תישלח הודעה לכלל המציעים בדואר אלקטרוני לאיש הקשר אשר צוין על ידם ובכללם לזוכה אשר יוזמן לחתימה על חוזה ההתקשרות שלאחריו יחל בביצוע הפרויקט.

  - קבלת הבהרות והשלמות מהמציעים

בכל אחד משלבי בדיקת ההצעות הנ"ל, וביחס לכל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, ועדת המכרזים תהיה רשאית - אך לא חייבת ולפי שיקול דעתה הבלעדי - לפנות בכתב אל כל המציעים, או לחלקם, ולבקש הבהרות ו/או השלמת מידע, נתונים ומסמכים שנדרשו במכרז או שנדרשים לצורך בחינת ההצעה וכן תהיה רשאית לפסול את ההצעה, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לתקנות חובת המכרזים.

על ערבות ההצעה לא יחול האמור בפסקה זו, אלא יחול האמור בסעיף ‏3.5.6 לעיל.

המציעים מתחייבים להשיב לפניות ועדת המכרזים באופן מלא ובמועד שנקבע בפנייה אליהם.

לא יהא באמור בסעיף 4.3 זה לפגוע באיזה זכות אחרת / נוספת העומדת למשרד ו/או לוועדת המכרזים מכוח מסמכי המכרז ומכוח כל דין, לרבות בזכות המשרד/ועדת המכרזים שלא להתייחס להצעה שהיא בלתי סבירה ו/או אין בה התייחסות לאחד מסעיפי המכרז ו/או שהוגשה בלי כל המסמכים המבוקשים במסמך זה.

בנוסף, במקרה ונתגלו טעויות סופר, רשאי יו"ר הוועדה לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.

ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי עניין בו, שיטת התמחור / ניתוח המחירים שלפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעתו יש עניין בגילויו. מציע שלא ימסור את המידע הדרוש במועד שקבעה לכך ועדת המכרזים, או מסר מידע לא נכון – רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעתו, חייב המציע לעדכן את המשרד ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר למשרד, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז, ואם נקבע כזוכה – עד לחתימה על החוזה.

בכל אחד משלבי בדיקת ההצעות הנ"ל, המשרד שומר לעצמו את הזכות: (א) לדרוש מהמציע להופיע בפני הוועדה ו/או בפני ועדת המשנה או כל מי מטעמה, יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, אם יזכה, ולהציג את הצעתו ו/או כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות הוועדה לַטעוּן הבהרה; (ב) לקיים ביקור של נציג המשרד במשרדי המציע ו/או באתרים שבהם סיפק שירותים דומים לשירותים מושא המכרז; וכן (ג) לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת אודותיו.

המציע יֵענה לדרישת נציגי המשרד לפגישה / סיור וכיו"ב, יופיע בפני הוועדה או מי מטעמה, יקיים את הסיור וכו', הכל תוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים מרגע קבלת הדרישה אצלו.

  - בחירת כשיר שני

הוועדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"כשיר שני".

הצעתו של מציע שנבחר ככשיר שני תעמוד בתוקפה ותחייב אותו לתקופה של 30 ימים נוספים ממועד קבלת הודעה בדבר בחירתו כאמור.

במקרה שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תבוטל לאחר שתיכנס לתוקף, וזאת מכל סיבה שהיא וכל עוד הצעת הכשיר השני בתוקף כאמור, רשאית ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז ולהתקשר עִמו בהתאם לתנאי המכרז. במקרה זה הכשיר השני יכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו.

בנוסף, וכל עוד לא חלפו 6 חודשים ממועד הכרזת המשרד על הזוכה במכרז, במקרה והצעת הכשיר השני לא תהיה בתוקף אך הוא הביע את הסכמתו לכך, יהיה המשרד רשאי להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז.

  - התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת המציע הזוכה

הודעת זכייה: הודעה למציע בדבר זכייתו (להלן: "הודעת זכייה") תישלח בדואר אלקטרוני לאיש הקשר שצוין על ידו. מציע שקיבל הודעת זכייה, חייב למלא את האמור במסמכי המכרז בקשר למציע זוכה / ספק, וזאת תוך פרק הזמן המפורט בסעיף 4.5.3  להלן.

מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המשרד למציע הזוכה.

ההתקשרות עם הספק הזוכה תחל לאחר מילוי ההתחייבויות המפורטות להלן:

הזוכה במכרז יפקיד ערבות לביצוע כאמור בסעיף ‎4.6 להלן בתוך 7 ימי עבודה מיום שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה.

הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ונספחיו תוך 7 ימי עבודה מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.

במקרה ויתחייבו שינויים בחוזה שיועבר לחתימת המציע (מכוח הבהרות שפרסם המשרד, מכוח הוראה אחרת במסמכי המכרז וכיו"ב שינוי המתחייב על פי כל דין), הוא יותאם בשינויים המחויבים, אולם מובהר כי שינויים אלו יהיו תקפים, גם אם בפועל לא תופק גרסה מתוקנת של נוסח חוזה חדש.

הזוכה ימציא למשרד אישור על קיום ביטוחים במועד החתימה על החוזה.

- מילוי דרישות סעיף זה מהווה תנאי מוקדם לסיום הליכי מכרז.

  - ערבות ביצוע

זכה המציע במכרז, יגיש למשרד בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ערבות ביצוע בסך 5% מגובה ההצעה כולל מע"מ. הערבות תהיה בלתי מותנית, אוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של המשרד ללא צורך לנמק את דרישתו. הערבות תהא של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית לתת ערבות על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981, צמודה למדד המחירים לצרכן כמפורט ברשימה שבסעיף 3.5.1.

ערבות ביצוע זו תחליף את הערבות למכרז שנדרשה בסעיף 3.5 לעיל.

הערבות תהיה בתוקף למשך כל תוקפו של ההסכם ועד 90 יום נוספים לאחר מכן. במידה והמשרד יממש את זכות הברירה (אופציה) שנשמרה לו להאריך את תקופת ההתקשרות – יאריך המציע הזוכה את הערבות כך שתעמוד בתוקפה למשך תקופת ההארכה בתוספת 90 יום.

הערבות תוחזר לספק הזוכה 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה לפי העניין.

  - חתימה על הסכם

למכרז זה מצורף נוסח הסכם ההתקשרות, אשר ייחתם בין המשרד לבין הספק שיזכה במכרז. על הספק המציע לאשר את הסכמתו לנוסח המוצע ואת הסכמתו לחתום עליו אם וכאשר יזכה כספק זוכה. ההסכמה תעשה על ידי החזרת ההסכם יחד עם ההצעה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של הספק המציע, על גבי כל דף, וכן חתימה מלאה וחותמת הספק במקום המיועד לכך בהסכם. המפרט הטכני והצעת הספק יהיו נספחים להסכם ההתקשרות ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

  - בטחון והצהרת סודיות

המציע מתחייב כי אם יזכה יחתום בעצמו ויחתים כל נותן שירותים מטעמו על התחייבות לשמירת סודיות. חתימה על הסכם סודיות היא תנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף.

המציע מצהיר כי ידוע לו שתנאי לביצוע העבודה במשרד על פי הסכם זה, הוא קבלת אישורים ביטחוניים מגורמי המשרד המוסמכים לכך, לכל מי שיועסק מטעמו לביצוע הסכם זה.

במקרה שהמציע הזוכה לא ימלא את האמור לעיל, יהא המשרד רשאי – בין היתר – לראות בו כמציע שחזר בו מהצעתו (כאמור בסעיף ‏5 להלן) ו/או לבטל את זכייתו במכרז.

על הספק להיות ערוך לתחילת פעילות החל משבועיים ממועד ההודעה על בחירת הזוכה. המשרד אינו מתחייב לתחילת הפעילות במועד זה, או בכל מועד אחר, ובכל מקרה יעביר המשרד לספק הודעה מוקדמת של 7 ימים קלנדריים מראש, לפני תחילת הפעילות. בכל מקרה לא יקבל המשרד שירותים מהספק הזוכה טרם חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה של שני הצדדים.

- חזרת המציע מהצעתו

היה ומציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות הנובעת ממנה, לרבות ההתחייבויות המפורטות בסעיף 4.6 ‏ לעיל, תהא הוועדה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, וזאת באמצעות הודעה בכתב בדבר ביטול זכייתו (להלן: "ההודעה").

מיום משלוח ההודעה, יהיה המשרד רשאי לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו וכמו כן לחלט את ערבות ההצעה שהופקדה ע"י המציע וכן לנקוט בכל צעד אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.

- הוראות נוספות

  - הקצאת כח אדם

הספק הזוכה יתחייב כי המועמדים המוצעים מטעמו, הנם מבין העובדים אשר פרטיהם מפורטים בהצעה בנספח ב'2 להצעה, וככל שעובדים אלו אינם עומדים עוד לרשותו של הספק הזוכה בעת תחילת הפרויקט מסיבות שאינן בשליטתו, יציע מועמדים אחרים שעומדים באותה רמת איכות וניסיון לכל הפחות. המועמדים מטעם הספק הזוכה יהיו זמינים לתחילת ביצוע השירותים בתוך שבועיים ממועד קבלת הודעת המשרד בדבר בחירת ההצעה.

יחד עם זאת, מובהר כי תחילת ההעסקה בפועל מותנית בקבלת אישור ביטחוני מתאים. המציע יתחייב בהצעתו כי המועמדים המוצעים על ידו יישארו זמינים לתחילת מתן השירותים למשך תקופה של 3 חודשים ממועד קבלת הודעת המשרד בדבר בחירת ההצעה, על מנת לאפשר עריכת הבדיקות הנדרשות.

  - זכויות המשרד

יובהר, כי למשרד שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט ביחס לרכישת המערכות ו/או המוצרים ו/או הציוד ו/או השירותים בהתאם לצרכיו, והוא אינו מתחייב לרכוש כמות מינימאלית כלשהי. זכות זו הינה זכות חד צדדית שאיננה מחייבת את המשרד בשום צורה ואופן, והמשרד אף רשאי לפרסם מכרז נפרד ואחר לכל מערכת או קבוצת מערכות ו/או שירותים כאמור.

המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, ולמציעים לא תהא כל זכות לפיצוי בשל כך. ככל שיבוטל המכרז לפני בחירת מציע זוכה, הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.

בחירתו של מציע כזוכה במכרז לא תקנה לו בלעדיות במתן השירותים, והמשרד רשאי להתקשר עם ספקים / קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא המכרז.

המשרד רשאי לקבל את ההצעה או חלקים ממנה ו/או לממשה בשלבים.

המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בעליל מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז ותנאיו, או במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  - סיווג ביטחוני

סיווג מסמכי המכרז:

כלל מסמכי המכרז זה (וכן הצעות הספקים וכל חומר נלווה אחר הקשור במכרז) מסווגים בלמ"ס.

סיווג הפרויקט:

הפרויקט מסווג ברמת "בלמ''ס". ייתכן ויעלה לרמת סיווג גבוהה יותר במהלך הפרויקט.

נותני השירותים מטעם הספק הזוכה בפרויקט יעברו הכשר ביטחוני לרמת "בלמ"ס".

אם רמת הסיווג הנדרשת בפרויקט תשתנה במהלכו, יידרשו נותני השירותים בפרויקט להכשר ביטחוני גבוה יותר, על פי הנחיות אגף הביטחון במשרד רה"מ.

תחילת העסקת נותני השירותים בפרויקט מותנית באישור קב"ט המתקן ולאחר קבלת הכשר ביטחוני מתאים.

במקרה של הוצאת חומר מסווג למשרדי הספק הזוכה, אגף הביטחון במשרד רה"מ ינחה את משרדי הספק הזוכה בנושא אחסון חומר מסווג ויהיה רשאי לבצע ביקורות אבטחת מידע במתקן בכל עת.

עם סיום הפרויקט, או סיום עבודת הספק בפרויקט מסיבה כלשהי, יחזיר הספק למשרד כל מסמך או חומר אחר הקשור בפרויקט, כולל כל העותקים והגיבויים שלהם, וימחק את הנ"ל מכל אמצעי מגנטי שברשותו.

הספק מתחייב כי הוא ונותני השירותים מטעמו ישתפו פעולה עם המשרד ככל הנדרש לשם קבלת ההכשר הביטחוני.

ביצוע השירותים עבור המשרד מותנה בקבלת אישור בטחוני מוקדם וחתימה על הצהרת סודיות מתאימה, ככל שיידרש, בהתאם להוראות הביטחוניות של המשרד, הכל כאמור בחוזה. אדם אשר המשרד לא אישר אותו, לא יועסק בקשר עם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

  - כללי

מובהר כי ביחס לכל זכויות המשרד האמורות בסעיף 6.2 לעיל, המציעים לא יהיו רשאים להתנגד להן ולא יהיו זכאים לכל תמורה נוספת או פיצוי, היה והמשרד יחליט לממש איזה מזכויות אלו.

המשרד ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז ו/או בקשר למכרז, בין אם נבחר זוכה במכרז ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה שהיא, אלא ככל שנאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז.

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל עניין הנוגע למכרז זה ולהסכם שייכרת בעקבותיו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המשרד, אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד לא יעשה שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

  - עיון בהצעה הזוכה

עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת יועצים ונותני שירותים המועסקים על-ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות.

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, לבקש לעיין בהצעה הזוכה, בכל הפרוטוקולים של הוועדה, בחווֹת דעת מקצועיות, בטבלאות ההשוואה, בהתכתבויותיה עם המציעים, בהחלטה הסופית של הוועדה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובנימוקיה, וכן לקבל עותקים ממסמכים אלה. הוועדה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע ממשתתפי המכרז לעיין בחלקים מההחלטה, המסמכים או מההצעה הזוכה המפורטים לעיל, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: (א) אם לדעתה העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור; (ב) אם מדובר בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות הוועדה בהליכים משפטיים עתידיים.

מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדה, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

סעיפי העלות בפרק 5 לא ייחשבו חסויים.

בברכה,

ועדת מכרזים להתקשרויות ענ"א

משרד ראש הממשלה

פרק 2 
מפרט תכולת השירותים

- היעדים (I)

  - כללי – הבהקים (I)

ארכיון המדינה שומר את תעודות המדינה שקיבל ממוסדות המדינה, המתעדים את פעילותם לדורותיהם בכדי שיונגשו לציבור. לצורך הנגשת התיעוד לציבור הקים הארכיון אתר אינטרנט ציבורי המכיל את התיעוד הגלוי לציבור וכן שוקל להקים אתר אינטראנט פנימי שיכיל את התיעוד שאינו גלוי לציבור.

הארכיון מעוניין בקבלת שירותי הקמה, פיתוח ותחזוקה של מערכת חיפוש, סינכרון ואינדוקס ומערכת ניתוח התרחשויות (Analytics) עבור כל רכיבי המידע (תיקים, מסמכים, תמונות וכו') שיוצגו באתר הציבורי ואלו שיוצגו באתר הפנימי אם יוקם כזה.

  - לקוח/משתמש עיקרי (I):

הלקוח העיקרי: הוא הארכיון של מדינת ישראל (להלן – "הארכיון"), הפועל במסגרת משרד ראש הממשלה, על פי חוק הארכיונים, התשט"ו-1955 (להלן – "חוק הארכיונים") והתקנות מכוחו.

פעילותו של הארכיון, מכוח הגדרת החוק נוגעת לכלל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה והרשויות המקומיות.

הארכיון אחראי לקליטה, ניהול, שמירה והנגשה של תעודות המדינה. מחובותיו העיקריות הינה להנגיש את התעודות לציבור על פי עקרונות החשיפה של חומר גלוי, חסוי וסודי, בהתאם להגדרות החוק והתקנות.

לארכיון המדינה יש כיום מקור עיקרי אחד ממנו מגיעים רכיבי המידע לאתר. מקור זה נקרא מערכת "רימון". מערכת זו מנהלת את כל פריטי המידע ומספקת אותם לצרכנים שונים, כשאתר הארכיון הוא האינטנסיבי מביניהם.

מערכת "רימון" מבוססת תוכנה ובסיס נתונים "דוקומנטום" של חברת EMC.

פריטי המידע  הרלוונטיים מועברים מ"רימון" אל האתר דרך סביבת Data Warehouse המאפשרת ארגון של החומר המועבר וכן ניתוחו בסביבתBI  מקבילה.

המשתמש העיקרי: הוא הציבור הרחב המשתמש באתר הציבורי הן לרכישת מידע לצרכים שונים והן למחקר בתחומים כמו היסטוריה, חברה, מדעי המדינה ועוד.

גורמים מושפעים:

- ארכיון המדינה:

  - מערכות המידע בארכיון המדינה.

  - יחידות הארכיון המשתמשות באתר

- הציבור הרחב - לקוחות האתר העיקריים

  - יעדים ומטרות (I):

המערכת שתוקם אמורה  להחליף החלפה מלאה את כל הפונקציונאליות של מערכת החיפוש GSA של חברת GOOGLE  הפועלת כיום באתר.

המערכת תכלול מנוע חיפוש ואינדוקס עם תמיכה אינטגראלית בעברית, אנגלית וערבית (כולל מורפולוגיה).

יינתנו למשתמשים יכולות חיפוש במגוון עשיר של אופנים, כולל טקסט חופשי, מילות מפתח, עצי חיפוש, חיפוש מתקדם עם הגבלות לפי סוג, פורמט וגודל התוכן, אופרטורים בוליאניים, ועוד.

תהליך אינדוקס מהיר שיאפשר שמירת האתר במצב עדכני תוך זמן קצר מרגע העברת החומר אליו (נפחים, זמנים וקצבים יוגדרו ע"י הספק).

ממשק לקוח לחיפוש, מובנה בתוך ממשק הלקוח של האתר (בעברית ובאנגלית), במספר מקומות ומול תכולות חיפוש שונות.

תינתן תמיכה בשמות נרדפים ובמנגנון שגיאות ויכולת חיפוש לפי הקשר (contextual search) והצעת מילים לפי מילים דומות.

המערכת תאפשר חיפוש במספר שפות.

תמיכה באינדוקס כותרות ו Meta Data של אובייקטים לא טקסטואליים - ובפרט תמונות, קבצי וידאו ואודיו - ובאחזורם.

עיצוב דף תוצאות החיפוש יותאם באופן מלא לקו העיצובי הקיים באתר.

תמיכה בהשלמה אוטומטית כשהגולש מתחיל להקליד שאילתה אופציונלית.

במקרה שאין תוצאות שניתן להציג, תוצג הודעה מעוצבת שתספק לגולש אופציות נוספות למציאת המידע המבוקש.

המערכת תאפשר שליטה ובקרה על כל תהליכי הטעינה, הסינכרון והאינדוקס.

המערכת תספק שרותי חיפוש לכל משתמש ברחבי העולם.

המערכת תתממשק לחלוטין לסביבת האתר הקיימת כמערכת חליפית למערכת החיפוש הקיימת בצורה חלקה, ותאפשר אינדוקס מלא או סלקטיבי של כל התכנים, המסמכים ופריטי המידע הקשורים.

  - עיקרי הבעיות (I):

הארכיון חייב להחליף את מערכת החיפוש הנוכחית באתר (GSA) במערכת חליפית עקב הוצאת ה GSA משירות ע"י חברת Google.

החלפה מלאה של המערכת הקיימת צריכה להסתיים עד סוף נובמבר 2018.

קצב הגידול של האתר הוא גבוהה. קצב הסינכרון והאינדוקס כיום מושפע מאד מהגידול בנפח.

  - הקשר ארגוני / עסקי  -  השתלבות ביעדי הארגון: (I)

מערכת החיפוש החדשה תסייע לארכיון לעמוד במטלותיו ולממש את יעדיו הבאים:

הקלה מרבית על חוקרים ולקוחות אחרים להגיע במהירות לחומר לו הם זקוקים
ובכך:

לאפשר רמת שירותיות גבוהה של הארכיון ללקוחותיו
ומכאן:

לאפשר עמידה בסטנדרטים המצופים מהמוסד הארכיוני המרכזי של המדינה שאמור להתוות דרך למוסדות אחרים.

- היישום (I)

  - אופי כללי של היישום  (I)

קבלת שירותים להקמה, פיתוח ותחזוקה שוטפת של מערכת חיפוש לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה. הפתרון המוצע יכלול מוצר בסיס המסופק ע"י יצרן בארץ או בחו"ל, שכבה אפליקטיבית המסופקת ע"י היצרן או הנציג בארץ, התאמת המוצר ופיתוחים ייעודיים אשר יעשו עבור ארכיון המדינה, ממשק לסביבת ממשק הלקוח באתר, תחזוקה שוטפת פיתוחים והרחבות, וכן הדרכת הלקוח.

מומלץ מאד למציע לבקר באתר ארכיון המדינה ולהכיר את מרכיביו השונים ואת פעולותיו.

כתובת האתר היא:       http://www.archives.gov.il

השירותים (I)

המציע יספק למשרד, שירותי מנוע חיפוש, על פי דרישת המשרד ובהתאם לצרכיו, לרבות:

מוצר בסיס לפיתוח ויישום מנוע החיפוש, המסוגל להוות תחליף מלא לכל הפונקציות הקיימות ב-GSA ומעבר להן וכן לספק סביבת בקרה, איסוף נתונים וניתוחם (בדומה לGoogle-Analytic).

בחינת צורכי מערכת החיפוש של ארכיון המדינה ולימוד המצב הקיים.

כתיבת מסמך המתאר את הפתרון המוצע להתאמת המוצר לדרישות ארכיון המדינה.

הקמה, פיתוח, התאמה ובדיקות המוצר על פי צרכיי ארכיון המדינה ובהתאם למסמך הפתרון הנ"ל.

הדרכה והטמעה.

אחריות, תמיכה ותחזוקה.

היקף השירותים (I)

המשרד אינו מתחייב להזמין שירותים מעבר לאספקת מוצר הבסיס בהיקף מינימאלי או בכלל, והשירותים יינתנו על פי דרישות המשרד בלבד.

שלבי פרויקט ההקמה

כפי שצוין, מערכת החיפוש העכשווית של ארכיון המדינה (GSA) תסיים את עבודתה בסוף דצמבר 2018. המערכת החדשה, נשוא מכרז זה, אמורה להחליף אותה. כדי לעמוד בלוח הזמנים ולאפשר אספקת מוצר איכותי, יבוצע הפרויקט בשני שלבים:

שלב א:

- חיבור לממשקים הקיימים כיום בין ה-GSA לשאר המערכות (ראה התרשים וההסברים בסעיף 3. טכנולוגיה וארכיטקטורה)

- תהליכי סינכרון, אינדוקס, סינון ומיון שיאפשרו למערכת לעבוד בצורה תקינה.

שלב ב:

- השלמות לכלל יכולות ה GSA

התכולה המדויקת והגבול בין השלבים יקבע באפיון המפורט.

  - משתמשים ומערכות משיקות – תיחום (I)

מערכות משיקות

סביבה נוכחית ועתידית של אתר ארכיון המדינה.

סביבת מחסן הנתונים של ארכיון המדינה והממשק לאתר.

מערכת "רימון" המנהלת את רשומות ותעודות המדינה בפורמט עבודה.

מערכת "שימור" המנהלת את רשומות ותעודות המדינה בפורמט שימור. מערכת זו הינה עתידית וטרם הותקנה.

משתמשים

הציבור הרחב - המשתמש באתר הציבורי הן לרכישת מידע לצרכים שונים והן למחקר בתחומים כמו היסטוריה, חברה, מדעי המדינה ועוד.

עובד ארכיון צרכן מידע – לאיתור מידע ולבניית תכנים חדשים (פרסומים, תערוכות וכו').

מנהל מערכת - אחראי על ניהול ותחזוקה שוטפת של האתר.

  - תת-מערכות ופונקציות ראשיות  - הדרישות הפונקציונליות

בעולם בו הטכנולוגיות מתפתחות במהירות והצורך בנגישות מדויקת אל ידע פרטני מבורר ומדויק הולך ועולה, ארכיון המדינה המופקד על ניהול והנגשה של תעודות המדינה מחויב באספקת כלים מתקדמים, משוכללים ומהירים לאיתור ואספקת המסמכים והתעודות הנדרשים לקהל הרחב, וליכולת הצגה מתוחכמת של חומר זה.

למרות שהמערכת הקיימת כיום בארכיון (GSA) עונה על הרמה הנדרשת, היא "מוצאת לגמלאות" ע"י חברת Google בסוף שנת 2018, והארכיון נדרש להעמיד מערכת חליפית ברמה דומה.

סעיף זה מגדיר את סט הדרישות הפונקציונליות מכלי הבסיס למערכת החיפוש.

עבור כל תת סעיף המציע יציין האם כלי הבסיס ו/או הסביבה שתפותח תומכים באופן מלא בדרישה, במידה ולא, יתאר את היכולת לתת פתרון.

כללי (S)

הנחיות כלליות

        - ב"עמידה בדרישה" ירשום המציע "כן / לא / חלקית".

        - ב"התייחסות המציע" יש להרחיב את הפירוט לגבי תכונות קיימות או לכתוב במפורש שלספק אין תמיכה.

        - הציון בכל שורה יתבסס על:

- קיום הקריטריון, ע"פ תשובת המציע.

- תוכן ופירוט תשובת המציע

- השוואה ודירוג יחסי של תכולה ואיכות התשובות של כלל המציעים.

- הערכת השפעת תוכן התשובה על לוח הזמנים של הפרויקט.

- שיקול דעת בלעדי של צוות הבוחנים.

ככלל (אך לא בכל המקרים), קיום מלא של הקריטריון ייתן את מלוא הניקוד עבור השורה, אי קיום יתן ציון 0. קיום חלקי – יתן ציון ביניים בהתאם לחלקיות הקיום. יודגש, כי בחלק מהקריטריונים יתכן קיום מלא ברמות שונות בין מציעים שונים. במקרה כזה, הציון יינתן באופן יחסי למציע שנתן את הפתרון המקסימלי באותה שורה. (למשל המציע שנתן את הפתרון המקסימלי יקבל 3 מתוך 3, המציע שנתן פתרון פחות מכך יקבל 2 וכן הלאה.)

תכונות עיקריות:

|  | קריטריון | הסבר | ציון אפשרי | סעיף מחויב | עמידה בדרישה | התייחסות המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אחזור של מסמכי טקסט (טקסט חופשי) | תכונה בסיסית, בהתייחס לטקסט חופשי | 0 - 3 | כן |  |  |
|  | אחזור של מידע מפורמט (מטה דאטה) | היכולת לבצע אחזור על שדות מידע רגילים מפורמטים | 0 - 3 | כן |  |  |
|  | אחזור לשדות מפורמטים בתוך מסמך טקסט | שדות מטה דאטה של המסמך כמו תאריך, מחבר וכו' | 0 - 3 |  |  |  |
|  | שימוש באופרטורים בוליאניים | AND, NOT, OR, <, >, <=, >=, שימוש ב- ( ) לביטויים מורכבים | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אופרטורים מטריים (מטריקה) | "מילה" AND "מילה שנייה" במרחק X מילים, באותו משפט, באותה פסקה וכו' | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור לשפה עברית | הכוונה לטיפול מיוחד בכל היבטי אחזור השפה ולא לאחזור על בסיס ייצוג האותיות העבריות במאגר. כדוגמת מילים הכוללות ניקוד. ראה פרוט נוסף בסעיף 2.3.2.2 . הספק יספק פרוט מלא בסעיף זה. | 0 - 5 | כן |  |  |
|  | אחזור לשפה אנגלית / לטיניות | כנדרש בסעיף לעיל: "אחזור לשפה עברית". | 0 - 5 | כן |  |  |
|  | אחזור לשפה הערבית | כנדרש בסעיף לעיל: "אחזור לשפה עברית". | 0 - 5 |  |  |  |
|  | אחזור למספר שפות במעורב | באותו מסמך | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור לשפות נוספות | נא לפרט | 0 - 3 |  |  |  |
|  | מילון מורפולוגי כחלק מהמוצר | פרט את תכונות המילון המורפולוגי | 0 - 3 |  |  |  |
|  | שילוב מילון מורפולוגי חיצוני | האם השילוב אפשרי, אם כן ציין איזה מילון (לדוגמה: מורפיקס של מלינגו) ואיזה גרסה | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכה בטבלאות תזאורוס במוצר | האם קיימת תשתית לשימוש בטבלאות תזאורוס חיצוניות, האם המוצר כולל תזאורוס משלו, אם כן לאיזה תחום ובאילו שפות | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ניהול תזאורוס במוצר | במידה ואנו רוצים לייצר את המילון לבד, האם יש תמיכה לשימוש בטבלה ריקה שתוזן ע"י המשתמש | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ניהול תזאורוס היררכי | האם קיימת תשתית במוצר לתזאורוס היררכי | 0 - 3 |  |  |  |
|  | הצגת תוצאת החיפוש ע"י המוצר | האם המוצר כולל ממשק משתמש להצגת תוצאות החיפוש, אם כן באיזו שיטה: רק כותרות, תחילת מסמך, משפטיים רלוונטיים לחיפוש וכו' – יש לפרט | 0 - 3 |  |  |  |
|  | הצגת שאילתת החיפוש ע"י המוצר | האם המוצר כולל ממשק משתמש לביצוע שאילתת החיפוש | 0 - 3 |  |  |  |
|  | מתן משקלות לתוצאות החיפוש ע"פ פרמטרים חיצוניים משתנים | לדוגמא: תוצאות לגבי בן גוריון קודמות לתוצאות לגבי משה שרת | 0 - 3 |  |  |  |
|  | מתן משקלות לתוצאות החיפוש ע"פ מספר פרמטרים ו/או מספר וקטורי תוצאות חיפוש בו זמנית |  | 0 - 3 |  |  |  |
|  | יכולת מיון לפי פרמטרים משתנים | האם המוצר יכול להציג את תוצאות החיפוש כשהן ממוינות על פי שדה מסוים והאם ניתן לשנות את שדה המיון on-line? כלומר הצגה ממוינת לפי משקל כלשהו, ושינוי ע"י הלקוח למיון למשל ע"פ תאריך | 0 - 3 |  |  |  |
|  | יכולת השתלבות בממשק משתמש קיים | ראה פרוט בסעיף 2.3.2.1 | 0 - 5 | כן |  |  |
|  | הדגשת מילים המקיימות את תנאי החיפוש | האם המוצר כולל תמיכה בהדגשת מילים המקיימות את תנאי החיפוש במסמכים שאותרו | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ביצוע שאילתות על שאילתות | יצירת סטים של תשובות וביצוע אחזור נוסף עליהם. חיפוש נוסף על תוצאות החיפוש האחרון. | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור על מספר מאגרים במקביל | האם אפשרי ואם כן האם גם בפורמטים שונים של המאגרים | 0 - 1 |  |  |  |
|  | אחזור על פריטים הנמצאים גם במטה דאטה גם בתוכן המסמך, או במפוצל. | טיפול במצב מורכב בו כותרות המסמכים נמצאות בבסיס נתונים והמסמכים עצמם במערכת לניהול קבצים | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור מדויק בלבד | האם קיים בלי הרחבות אוטומטיות | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור ע"פ מילים דומות | למקרה של כתיבת מילים שגויות. לדוגמא: חיפוש לפי "עוני עבד-האדי" לא מצא דבר. אם היה מחפש לפי "עווני עבד אל-האדי" היה מוצא כמה מאות תיקים באתר. | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור פונטי | האם קיים ובאיזה שפות | 0 - 3 |  |  |  |
|  | הרחבות אחזור לחלקי מילים (Wildcard) | ראשיות, סופיות ואמצעיות אפשרות להחלפת תווים בסימן "*" או בסימן "?". | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ניהול אינדקסים במוצר | האם נעשה במוצר עצמו, האם מתבסס על בסיסי נתונים חיצוניים, תיאור שיטת עבודה | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ניהול הרשאות גישה לקטעים במאגר | האם יש תמיכה בהרשאות שונות על קטעים במאגר ולתכנים שונים | 0 - 3 |  |  |  |
|  | גיבוי ושחזור במוצר | האם כולל מנגנון גיבוי ושחזור עצמי או שמתבסס על גיבוי ושחזור חיצוני של כל סביבת העבודה | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכה באחזור מסמכי טקסט ASCII | האם קיים, מגבלות אם יש נא לציין | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכה במסמכי UNICODE Text | האם קיים, מגבלות אם יש נא לציין | 0 - 3 |  |  |  |
|  | באיזה סוגי פורמטים תומך מוצר החיפוש המוצע (יש לציין מאיזו גרסה) | Word, PDF, RTF, HTML (also Hebrew logical & Physical), XML, Excel, PowerPoint, PS, ואחרים | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכת מוצר החיפוש המוצע במאגרי נתונים | SQL, Json, XML , מאגר GIS וכו'. קליטת JSON תיתן ציון 1. מאגרים נוספים יתנו 2-3 נקודות באופן יחסי בהתאם להצעות כלל המציעים. | 0 - 3 | כן. קליטת JSON מחויבת |  |  |
|  | תרגום פורמטים | האם המוצר כולל תרגום פורמטים שונים לטקסט נקי, אם כן פרט אילו | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור לשורשים בשפה העברית והאנגלית | האם קיים | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אחזור לפי הטיות של מילים וצירופי מילים | לדוגמא: "חיפוש "עורך דין" יחזיר גם "ועורכי דין", "עורכי דינם" וכו' | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אפשרות להוספת מסמכים בצורה מקוונת לאינדקס | מתוך מערכת O.L., הכוונה למנגנון המאפשר הוספה מידית של מסמך וביצוע אחזור מידי למסמך במסגרת המוצר ולא להפעלת אצווה כל מספר שניות או דקות | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכה ב web feed וב content feed | תמיכה בהעברת רשומות המכילות תוכן ו URL (או תוכן לבנייתURL ) למערכת החיפוש ישירות מ JSON, XML וכדומה | 0 - 5 | כן |  |  |
|  | תמיכה בטיפול בטבלאות | אחזור וניהול המידע כאשר הוא בטבלאות | 0 - 3 |  |  |  |
|  | דרוג (Ranking) תשובות | האם המוצר כולל מנגנון לדירוג רשימת התוצאות, ריבוי דרוגים במקביל, פרט אלו אלגוריתמים קיימים לדירוג | 0 - 4 |  |  |  |
|  | מנגנונים לסיווג | האם המוצר כולל מנגנוני סיווג כמו קטגוריזציה, אשכולות דינמיים ועוד. נא לפרט גם בהתייחס לשפה | 0 - 4 |  |  |  |
|  | אבטחת מידע | יכולת המוצר לתמוך במנגנוני אבטחה (קבצים או בסיסי נתונים) כך שהמשתמש יקבל את רשימת תוצאות החיפוש בהתבסס על ההרשאות שלו | 0 - 3 |  |  |  |
|  | חילוץ ישויות (Named-Entity Recognition-NER) | יכולת המוצר להבחין ולחלץ מידע על ישויות (שמות, ארגונים, תאריכים וכו') מתוך טקסט על פי מבנה טקסט | 0 - 3 |  |  |  |
|  | דו"חות ושאילתות | ראה פרוט הדרישה בסעיף 2.3.3 | 0 - 5 |  |  |  |
|  | פתרון מדף לעומת פיתוח מלא | האם הפתרון המוצע הוא ע"י מוצר מדף או בפיתוח מלא. אם המדובר בפתרון מדף – יש לתאר את מידת פתיחותו וגמישותו לפיתוחים נוספים | 0 - 5 |  |  |  |

דרישות ספציפיות של הפרויקט

|  | קריטריון | הסבר | ציון אפשרי | סעיף מחויב | עמידה בדרישה | התייחסות המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אבטחת מידע | ראה פרוט הדרישה בסעיף 2.3.4 | 0 - 5 |  |  |  |
|  | הסבות | ראה פרוט הדרישה בסעיף 2.3.5 | 0 - 5 |  |  |  |
|  | תוכנית עבודה | ראה פרוט הדרישה בסעיף 4.4 ("הצגת תכנית עבודה ותוכנית משאבים שיאפשרו עמידה בלו"ז זה ואף יקצרו אותו (באופן ריאלי) תהווה שיקול בבחירה") | 0 - 5 |  |  |  |

דרישות פיתוח

|  | קריטריון | הסבר | ציון אפשרי | סעיף מחויב | עמידה בדרישה | התייחסות המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תמיכה בסביבות פיתוח | יכולת המוצר בתמיכה בסביבות פיתוח שונות SDK ל- .Net Java וכו' | 0 - 5 |  |  |  |
|  | קיום SDK | קיום SDK למגוון צרכים כמו: חיפוש, קלסיפיקציה, תחזוקת אינדקסים, תחזוקה כללית של מנהל המערכת, יכולות חיפוש מורחבות וכו' | 0 - 5 |  |  |  |
|  | תפיסת פיתוח תהליכי אינדוקס ואחזור | קיום רכיבים לביצוע עיבודים שונים בתהליכי האינדוקס לדוגמא: ניתוח לשוני, קטגוריזציה, קלסיפיקציה, יצירת אשכולות וכו'. | 0 - 5 |  |  |  |

טכנולוגיה

|  | קריטריון | הסבר | ציון אפשרי | סעיף מחויב | עמידה בדרישה | התייחסות המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תמיכה בשרת/לקוח | האם קיימת | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכה בלקוח תחת חלונות ובדפדפנים אחרים לסוגיהם | התייחס לגרסאות התומכות בסביבות העבודה השונות, לגבי דפדפנים התייחס לגרסאות השונות, אם ידועות בעיות בנושא - נא ציין | 0 - 3 |  |  |  |
|  | תמיכה בשרתי חלונות, UNIX | האם קיימת | 0 - 3 |  |  |  |
|  | קישור ותמיכה לבסיסי נתונים שונים כגון: מסוג SQLServer , אורקל וכו' | המציע יפרט את כל סוגי בסיסי הנתונים בהם תומך המוצר ויציין יכולות חריגות ו/או מגבלות | 0 - 5 |  |  |  |
|  | קישור ותמיכה במערכות לניהול מסמכים ודוא"ל כגון Exchange, Documentum וכו' | המציע יפרט את כל סוגי המערכות הנ"ל בהם תומך המוצר ויציין יכולות חריגות ו/או מגבלות. | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ממשקים כגון RPC, OLE, Java, ACTIVEX וכו' | המציע יפרט את כל סוגי הממשקים בהם תומך המוצר ויציין יכולות חריגות ו/או מגבלות. | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ממשק API | האם קיים ממשק API המאפשר ביצוע של כל התכונות מתוך תוכנה אחרת חיצונית | 0 - 3 |  |  |  |
|  | קישור לשרת אינטרנט כגון IIS , אורקל, גוגל וכו' | המציע יפרט את כל סוגי שרתי האינטרנט בהם תומך המוצר ויציין יכולות חריגות ו/או מגבלות. | 0 - 5 |  |  |  |
|  | תמיכה בריבוי אינדקסים | מה המספר המקסימאלי של אינדקסים שניתן להקים ולנהל? האם תומך ב "Collections"? | 0 - 3 |  |  |  |
|  | אינדוקס ישירות מבסיס הנתונים | האם מתבצע אינדוקס אוטומטי עם עדכון בסיס הנתונים? | 0 - 3 |  |  |  |
|  | שמירת האינדקס בבסיס הנתונים | האם יש אפשרות לכלול את האינדקסים בבסיס הנתונים עצמו? | 0 - 3 |  |  |  |
|  | יכולת תמיכה בכמות פריטים מאונדקסים במערכת | האם קיימת מגבלה כלשהי? יכולת תמיכה ב-100 מיליון תיתן ציון 1. יכולת גדולה יותר תיתן ציון 2-3 באופן יחסי ליכולת שאר המציעים. | 0 - 3 | כן. יכולת לתמוך בלפחות 100 מיליון |  |  |
|  | יכולת Scale Out | האם ניתן לתמוך בנפחי מסמכים / שאילתות גדולים ע"י הפעלת מספר שרתים במקביל | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ניצול מעבדים מרובי ליבות (core) | האם תהליכי המערכת בנויים לריבוי ליבות עיבוד ולריבוי נימים (Multithreading) | 0 - 3 |  |  |  |
|  | האם נדרשים שרתים מיוחדים/ייעודיים עבור מנוע החיפוש | אם כן, יש לפרט | 0 - 3 |  |  |  |
|  | רישיונות צד שלישי | האם לצורך הפעלת הפתרון נדרשים רישיונות צד שלישי ומהם. | 0 - 3 |  |  |  |

ביצועים

|  | קריטריון | הסבר | ציון אפשרי | סעיף מחויב | עמידה בדרישה | התייחסות המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | זמן אינדוקס של 100,000 פריטים | אינדוקס של 100,000 רשומות חדשות, נא ציין ביחס לשרת סטנדרטי (ציין חוזק השרת, מספר CPU וכו') | 0 - 5 |  |  |  |
|  | זמן תגובה לחיפוש ביחס לגודל המאגר | עפ"י מבחני ביצועים של המוצר (נא ציין המבחן) | 0 - 3 |  |  |  |
|  | נפח אינדקס ביחס לגודל המאגר | בזמן נתון ועם גידול המאגר, נא לצרף נתונים | 0 - 3 |  |  |  |
|  | דוגמת ביצועי אינדוקס | נא צרף דוגמא ספציפית לקליטת X מסמכים בנפח Y בדקות למעבד בגודל נתון | 0 - 3 |  |  |  |
|  | ביצועי תהליך שלם | המציע יגדיר נפחים, זמנים וקצבים מקסימליסטים לטעינת החומר, אינדוקס ועדכון האתר | 0 - 5 |  |  |  |

מידע על הספק וניסיונו

|  | קריטריון | הסבר | ציון אפשרי | סעיף מחויב | עמידה בדרישה | התייחסות המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניסיון בשנים בפיתוח מנוע אחזור טקסט | 5 שנות ניסיון יקנו ציון 1. כל שנה נוספת תוסיף נקודה | 0 - 5 |  |  |  |
|  | מספר התקנות בארץ | כל התקנה תקנה נקודה עד 5 נקודות | 0 - 5 |  |  |  |
|  | מספר התקנות בחו"ל | כל התקנה תקנה נקודה עד 5 נקודות | 0 - 5 |  |  |  |
|  | כמות התקנות למאגרים מעל 500/100/10 מיליון פריטים | הספק יפרט את הסביבות השונות בהם התקין את המוצר (DB, מערכות ניהול מסמכים, סוגי חומרה, היקפים מספר שנים שהמוצר מותקן אצל לקוחות וכו') | 0 - 3 |  |  |  |
|  | כמות התקנות מעל מיליון פריטים | כל התקנה תקנה נקודה עד 3 נקודות | 0 - 3 |  |  |  |
|  | כמות התקנות מעל 100,000 מסמכים | כל התקנה תקנה נקודה עד 5 נקודות | 0 - 5 |  |  |  |
|  | סוגי תמיכה | נא לפרט: תמיכה טלפונית או אחרת | 0 - 5 |  |  |  |
|  | פרק זמן בין גרסה לגרסה | ע"פ גרסאות המוצר/מודולים שונים. שנה ומטה תקנה 3 נקודות וכל שנה יותר תוריד נקודה | 0 – 3 |  |  |  |
|  | מחויבות החברה למוצר | האם מוגבלת בזמן, האם מרכז עיסוק החברה בתחום, תוכניות לעתיד בהקשר למוצר, האם מרכז הפיתוח בארץ או בחו"ל | 0 – 5 |  |  |  |
|  | רשימת לקוחות | עפ"י הקריטריונים השונים: DB, מערכות ניהול מסמכים, סוגי חומרה, היקפים וכו' | 0 – 5 |  |  |  |
|  | השתתפות במכרזים או בחירות קודמות | אם המוצר השתתף במכרזים או בחירה אחרת ונבחר, נא ציין את הגורם הבוחר, שנת הבחירה ואת המוצרים שמולם עמד לתחרות. כל זכיה במכרז תקנה נקודה עד 3 נקודות | 0 - 3 |  |  |  |

הרחבות ודרישות פונקציונאליות נוספות (M)

המציע יתאר במפורט את הפתרון/המענה לנדרש בסעיפים הבאים:

שילוב במערכת הקיימת
(הרחבה לסעיף 21 בטבלה 2.3.1.2 לעיל)

נדרשת היכולת:

        - להשתלב לחלוטין בסביבת האתר הקיימת כמערכת חליפית למערכת החיפוש הקיימת בצורה חלקה, ולאפשר אינדוקס מלא או סלקטיבי של כל התכנים, המסמכים ופריטי המידע הקשורים.
נדרש תיאור של:

  - תהליך ההשתלבות בסביבה הקיימת והחלפתה

  - סוג ורמת הפגיעה במשתמשים בתהליך ההחלפה

        - יכולת לעבוד עם הממשקים הקיימים לסנכרון הנתונים בתהליך העברתם מסביבת דוקומנטום/DWH אל סביבת האתר (תוצרי ה INA וכו').

תמיכה בשפות.
(הרחבה לסעיף 6 בטבלה 2.3.1.2 לעיל)

נדרשת היכולת:

        - להתאים את ממשק המשתמש לעברית באופן מלא.
ממשק המשתמש עבור מנהל מערכת יוכל להיות באנגלית.

        - לשלב עברית/לועזית/ספרות באופן מלא בעת כתיבת ערכים לשדות המידע.

דו"חות/שאילתות (S)

(הרחבה לסעיף 47 בטבלה 2.3.1.2 לעיל)

מערכת הדו"חות והשאילתות צריכה להוות סביבת בקרה, איסוף נתונים, דיווח וניתוח מלאה לאתר ולשימוש בו (בדומה ומעבר ל Google Analytic), וכן לספק נתונים למערכות ניתוח אחרות.

המציע יפרט אילו דו"חות/שאילתות/ מסכי מידע למעקב ובקרה מוצר הבסיס ונספחיו (אם ישנם כאלו) יכול להפיק באופן מובנה עבור מנהלי המערכת.

המציע יתאר כיצד ניתן לשלב שאילתות/דו"חות קבועים שאינם מובנים במוצר הבסיס באילו אמצעים טכנולוגים לדוגמא: ע"י תכנות או ע"י שימוש במחולל דו"חות.

המציע יפרט את יכולות המערכת להפקת דו"חות אד-הוק.

המציע יפרט את מלוא יכולת המערכת להוות סביבת בקרה, איסוף נתונים, דיווח וניתוח מלאה לאתר ולשימוש בו.

המציע יפרט את יכולות המערכת לספק יכולות הצגת מידע וניתוח ב Real-Time.

המציע יתאר את יכולת המשתמש לבצע התאמה ל: קריטריונים, מאפייני תצוגה, מאפייני פלט עבור שאילתות/דו"חות.

המציע יתאר את יכולת המוצר לספק נתונים שישמשו כקלט עבור מערכות ניתוח מידע אחרות לשם ניתוח ובקרת פעילות.

אבטחת מידע (S)

(הרחבה לסעיף 49 בטבלה 2.3.1.3 לעיל)

הארכיון מונחה ע"י שירות הביטחון הכללי בתחום אבטחת המידע, הארכיון מחזיק חומר רגיש מפאת צנעת הפרט, הארכיון מחזיק חומר מסווג ברשת נפרדת.

הזדהות-  כניסה ע"פ שם משתמש וסיסמא, יכולות SSO מול  Active Directory.

אבטחת מידע ומידור - הגדרת משתמשים והרשאותיהם, הגדרת תפקיד לקבוצות משתמשים והרשאותיהם.

המציע יצהיר על כך שמנגנון אבטחת המידע המשולב במוצר הבסיס עונה לכל הפחות לדרישות התקן הישראלי לאבטחת מידע והתקן הבינלאומי לאבטחת מידע (ISO 15408).

המציע יצהיר על יכולתו להציע פתרונות מאובטחים לחומר רגיש ולריבוי הסביבות בארכיון.

המציע יתאר במפורט את מנגנוני אבטחת המידע שיוכלו וייושמו בפרויקט.

הסבות (S)

(הרחבה לסעיף 50 בטבלה 2.3.1.3 לעיל)

המציע יתאר במפורט כיצד הוא מתכנן לבצע הסבה מהסביבה המאונדקסת הקיימת של ה- GSA אל הסביבה החדשה.  המציע יכיל גם (אך לא רק) את המתודולוגיה, הכלים ומתכונת ביצוע ההסבות וטיוב הנתונים.

- טכנולוגיה וארכיטקטורה

הסביבה הכוללת של אתר ארכיון המדינה מבוסס כיום על מספר מערכות וטכנולוגיות המשולבות זו בזו:

  - מערכות טכנולוגיות (I)

דוקומנטום – סביבת ניהול המסמכים הראשית של הארכיון

(APDW) DWH – סביבת ארגון התכנים והעברתם לאתר

האתר

מערכות קליטת התכנים והמטה דאטה

סביבת אחסון נתונים

סביבת חיפוש מבוססת GSA

  - תרשים ארכיטקטורה כללית (I)

- מערכת דוקומנטום, או בכינויה הפנימי "רימון", מהווה את מאגר המסמכים ואת סביבת ניהול המסמכים המרכזית של הארכיון. בתוך מאגר זה מוחזקים המסמכים עצמם וכן כל ה Metadata של המסמכים.

- למערכת המסמכים מבנה היררכי: גוף מפקיד->הפקדה->תיק->מסמך(כים)

- המערכת מותקנת בסביבת  MS-SQL Server  (Enterprise 12, service pack 3).

- מערכת רימון גדלה בסדר גודל ממוצע של כמה מאות עד כמה אלפי תיקים ומסמכים ליום ובנפח של מספר ג'יגות ליום.

APDW – Archives Public Data Warehouse

- מחסן נתונים בסביבת MS-SQL Server  (Ent12, SVP3), ובסכמה מסוג Star-Scheme האופיינית לסביבות כאלה

- ל DWH תפקיד כפול: משמש בעיקר כמנגנון ביניים לעריכת והעברת ה Metadata של חומרי הארכיון אל האתר, ובנוסף כתשתית לניתוח המידע הנמצא בארכיון ובאתר.

- בפועל מדובר בשתי סכמות. 
האחת (AIDW – I for Internal) אוספת את הנתונים הרלוונטיים עבור כל התיקים והמסמכים שברימון ומעבדת אותם. 
השנייה, ה APDW  עצמו, קולטת אך ורק את הנתונים המותרים להנגשה לציבור ומכינה אותם להעברה. 
לשתי הסכמות מבנה זהה כמעט לחלוטין.

מערכות קליטת התכנים והמטה דאטה

המערכות כתובות ב JAVA

INA-Data Export: רכיב המנהל את יצוא הנתונים ממערכות ארכיון המדינה. הרכיב מייצא את נתוני ה- Metadata מבסיס הנתונים APDW  (שנגזר משכבות המידע מנוהלות ב-Documentum) ומושך מ- Documentum את המסמכים עצמם. הרכיב בונה קבצי Json עבור ה Metadata של כל תיק ופריטיו (מסמכים / תמונות וכו'), אורז את התכנים של כל תיק – קבצי ה Json והקבצים הפיזיים (pdf, jpg וכו') אל קבצי zip ומכין חבילת קבצים למשלוח לתוך מערכת ההנגשה. השינוע מתבצע ע"י העברת חומר לספריית FTP הנמצאת מחוץ לרשת הארכיון, ותהליך טעינת הנתונים ב-Staging Area מושך את החומר לענן באמצעות FTP.

Staging Area: רכיב הכנת וטעינת הנתונים לאתר ההנגשה. הנתונים ימשכו מתיבת Inbox  ויועברו ל Raw Storage של ה-Staging Area ואחר מכן יעברו תהליך עיבוד ע"י ה- Load Process, שיבצע טרנספורמציה על הנתונים הגולמיים כך שיהיו מוכנים להנגשה ויפרוס אותם על פני רכיבי פורטל ההנגשה.

Website: מכיל את שטח האחסון לתכנים הסטאטים (Static Content) כגון המסמכים עצמם, דפי HTML, עיצובים וכד', ומערכת ה-CMS לטובת ניהול התכנים בפורטל.

CMS (Content Management System)  – אתר ארכיון המדינה משתמש ב Word Press עבור ניהול התכנים בפורטל

משתמשי הקצה גולשים ישירות לתוך פורטל ההנגשה הנמצא בענן ופעילותם לא משפיעה על מערכות הארכיון.

Google Search Engine: חיפוש באתר מתאפשר בעזרת GSA – מנוע חיפוש ה-Enterprise של Google. מנוע החיפוש מאנדקס את פורטל ההנגשה ישירות ולא עובד עם המערכות הפנימיות על מנת לא להעמיס עליהן. בקשות לחיפוש אל ה-GSA מגיעות ממשתמשי הקצה דרך הפורטל.
החלפת ה GSA היא היעד של מכרז זה.

        - אינדוקס אתרים

האתר לאינדוקס (תהליך האינדוקס בדומה ליכולות Google.com, תחת מגבלת הרישוי של כמות הפריטים של שרת ה-GSA ) הינו אתר הארכיון כולו (אתר המערכת).

        - לוגיקת החיפוש

          - ניתן להשתמש בביטויים רגולריים של מנוע החיפוש של Google (למשל, שימוש בתו '?' על מנת לסמן מיקום של תו אחד בשאילתת החיפוש).

          - אפשרויות חיפוש מתקדם: פילטרים לאחר חיפוש - זמן, פרויקטים, מיקום וכד'.

        - ביצוע חיפוש - הרצת חיפוש תתבצע ע"י הזנת שאילתת חיפוש בבר החיפוש הכללי/שימוש באפשרות הסינון.

        - הצגת תוצאות החיפוש - בהתאם למסכי הצגת תוצאות חיפוש .

        - ה GSA מתממשק לאתר ולשרת הנתונים בממשקים הבאים:

            - חיפוש

            - דפדוף תוצאות חיפוש

            - did you mean

            - מיון תוצאות

            - חיפוש בתוך חיפוש

            - אוספים

              - אפשרות לאנדקס לאוסף כך שחיפוש יתבצע רק בתוך האוסף הספציפי ולא בשאר האתר.

              - אפשרות להציג תוצאות מאוסף אחד או יותר.

            - סינונים לפי שדות META (אפשרות או/וגם).

            - פאסטים - מוגדרים ע"י אדמיניסטרטור, מתאכלסים משדות META.

            - הזנה (feed)

            - אינדוקס sitemap

            - מחיקה - ברמת פריט בודד

            - עדכון

המערכת תוכננה בראיה של ארכיטקטורה מבוזרת עם תהליכי עבודה אסינכרוניים ליצירת Loose Coupling לניצול יתרונות ויכולות תשתיות הענן ושמירה על ביצועים מיטביים עבור משתמשי הקצה.

  - ריכוז רשימת טכנולוגיות קיימות (I)

הטכנולוגיות בהן משתמש האתר וסביבתו הינן:

- MS-SQL Server (Enterprise 12, service pack 3)

- Java

- Json

- XML

- ZIP

- Cloudberry (להעברת הנתונים אל מחוץ לסביבה הממודרת של הארכיון)

- Word Press

  - נפחים וכמויות

תיקים ופריטים

- באתר נמצאים כיום כ 1.2 מיליון תיקים וקרוב לשלוש מאות אלף פריטים הכוללים מסמכים (לרוב PDF), תמונות (לרוב JPG ) קבצי אודיו ווידאו.

- בנוסף קיימות באתר כ 20 אלף רשומות לגופים ארגוניים, להפקדות ולישויות ידע.

- הנפח הכולל שלהם הוא כ TB1.1.

שרתים

- האתר מאוחסן בענן של גוגל. נכון להיום על שני שרתים. כמות השרתים עשויה להשתנות באופן אוטומטי בהתאם להשתנות נפח השימוש.

טעינות

- האתר נטען מדי יום.

- כמות הרכיבים הנטענים ביום משתנה ויכולה לנוע בין כמה עשרות לכמה אלפי תיקים ופריטים. במקרים קיצוניים הכמות מגיע לכמה עשרות אלפים.

- נפח החומר הנטען ביום באותם תיקים ופריטים גם הוא משתנה, ינוע בין כמה מאות MB לכמה GB. במקרים קיצוניים הנפח עשוי להגיע לכמה עשרות GB.

משתמשים

- לאתר ניגשים בין כמה מאות לבין כמה אלפי משתמשים מכל רחבי העולם מדי יום. במקרים קיצוניים בעבר הכמות עלתה לכדי כמה עשרות אלפי מבקרים מדי יום.

  - מענה המציע (S)

ארכיטקטורה חליפית

על המציע לתאר במפורט את הארכיטקטורה החליפית המוצעת כדי לאפשר לארכיון לספק ללקוחותיו את אותו סוג שרות.

תכנית מעבר אל המצב החדש

על המציע לתאר במפורט את תכנית המעבר מהמצב הקיים כיום אל הפתרון המוצע ע"י ידו כולל:

- היערכות טכנולוגית (ארכיון/ספק)

- היערכות מנהלית (ארכיון/ספק)

- סביבת טסט ובדיקות לקוח

- לו"ז מוצע

- זמן השבתת אתר מינימלי (אם קיים, אם לא קיים יש להסביר באיזה אופן יבוצע)

- הליך חזרה לשגרה

- תקופת תמיכה ותכולה לאחר עליה לאוויר לטיפול בתקלות קריטיות

- מימוש (I)

  - כללי (I)

בפרק זה יתאר המציע את יכולתו, הפתרון המוצע על ידו, דרכי המימוש ותוכניות העבודה, לספק הקמת מערכת חיפוש חליפית ויציג את עובדיו הרלוונטיים לאספקת השירותים נשוא המכרז. יש לענות בפירוט על הסעיפים השונים.

המציע הזוכה יהיה אחראי מול ארכיון המדינה למילוי כל הדרישות המפורטות במכרז ולהתחייבויות המפורטות.

כמו כן, מטרת פרק זה הינה להגדיר למציע הזוכה את הנדרש ליישום על ידו, לאחר הזכייה, וכל זאת על מנת להבטיח את הצלחת הפרויקט ומימוש כלל מחויבויותיו של הספק הזוכה.

  - גורמים מעורבים (I)

מנהל פרויקט מטעם המשרד (I)

ארכיון המדינה ימנה מנהל מטעמו לפרויקט. מנהל הפרויקט יהיה אחראי לפיקוח על תכניות העבודה, למענה לשאלות, בקשות לשינוי וכו', מתן כל מענה שיידרש במהלך העבודה השוטפת וכן להגדרת נהלי עבודה לאורך הפרויקט.

צוות מקצועי מטעם המציע  (S)

- על המציע לפרט את אנשי הצוות המועמדים לביצוע הפרויקט ובכלל זה את המועמד לניהול הפרויקט מטעמו.

על המציע לצרף עבור כל מועמד את קורות חייו המקצועיים בפורמט אחיד הכוללים הכשרה, ניסיון, ותק מקצועי רלוונטי והמלצות.

על המציע לכלול בצוות בנוסף למנהל הפרויקט את בעלי התפקידים הבאים: מומחה למתודולוגיות חיפוש באתרים, מנתח מערכת, מפתח(ים)/מיישם(מים), מומחה תשתיות/רשתות, מומחה טכנולוגי (ארכיטקטורה), מנהל בסיס נתונים, מדריך / מטמיע.

- במקרה הצורך הספק הזוכה יעמיד לטובת הפרויקט בעלי מקצוע כנדרש, בתחומים שונים, מעבר לנדרש על פי מכרז זה. הספק ימלא את העלות עבור בעלי מקצוע אלו בסעיף 5.4.10 לפרק 5 – ההצעה הכספית.

- מנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל ניסיון של 5 שנים ומעלה בניהול פרויקטים בנושא המתואר ובהיקף המתואר במכרז זה, כל חבר צוות אחר יהיה בעל ניסיון רלוונטי של 3 שנים ומעלה בנושא המתואר במכרז זה.

- כל חבר בצוות למעט מנהל הפרויקט יכול לעבוד בחלקיות משרה לטובת הפרויקט, בכפוף לתוכנית העבודה המאושרת ע"י המשרד. על המציע לציין את חלקיות המשרה.

- על המציע להתחייב לאפשר לארכיון המדינה לראיין ולאשר את העובדים המוצעים טרם תחילת עבודתם בפרויקט.

- ארכיון המדינה שומר לעצמו את הרשות לבקש להחליף איש צוות עפ"י שיקוליו וזאת מבלי לפרט או לספק סיבה. בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות 30 יום ע"מ לאפשר לספק הזוכה זמן התארגנות.

- אנשי הצוות לא יוחלפו ביוזמת הספק הזוכה ללא קבלת אישור ארכיון המדינה מראש ובכתב, למעט עובד שבחר לסיים את עבודתו אצל המציע.

- אנשי צוות רלוונטיים מטעם הספק הזוכה ילמדו את הדרישות במספר מפגשים באתר ארכיון המדינה בירושלים.

סביבת הפיתוח (S)

סביבת תוכנת הפיתוח (S)

  - על המציע לתאר במפורט את מוצר התוכנה הבסיסי ותוכנות נוספות (אם תהינה) שבהן יפותח המוצר.

  - על המציע לתאר את מבנה וצורת התמחור של מוצרי התוכנה, רישיונות, תחזוקה ושינויי גרסאות, כולל אופציות לגידול והרחבה במשתמשים, רשומות, נפח וכו', אם יש כאלו, וכן סביבות פיתוח, בדיקות ויצור.

  - על המציע לתאר את מיקום ותצורת האירוח של מנוע החיפוש וכן לציין את עלות האירוח בפרק הצעת המחיר.

קשר המציע עם יצרן תוכנת הבסיס (S)

  - המציע יפרט את הקשר בינו לבין יצרן תוכנת הבסיס והתוכנות הנילוות. יש לציין את סוג הקשר ואת המחויבות אשר יקבל המציע מהיצרן במידה ויתקל בקשיים בהשלמת המערכת או בהפעלתה.

  - יש לפרט את התמיכה שיצרן התוכנה ייתן למציע במהלך ביצוע הפרויקט.

כיוונים אסטרטגים לגבי מחזור חיי מוצר הבסיס (S)

  - על המציע לתאר באופן כללי את הפיתוחים האחרונים והעתידיים ומידת ההשקעה העתידית במו"פ במוצר הבסיס.

  - על המציע לתאר את כיווני התפתחות והכרזות רלוונטיות צפויות של היצרן לגבי מוצר הבסיס.

  - על המציע לציין את אורך החיים הצפוי למוצר הבסיס.

  - על המציע להיות בעל יכולת לספק למשרד רישיונות למוצר הבסיס, בתוך 15 מיום שנמסרה לו הודעה בדבר זכייתו.

  - הפתרון המוצע (S)

בפרק זה יספק המציע תיאור מלא של הפתרון המוצע על ידו להסבת אתר ארכיון המדינה משימוש בסביבת GSA לסביבה החדשה המוצעת על ידו.

פרוט זה יכיל בין היתר (ובנוסף לנושאים אחרים) התייחסויות לתהליכי הפתרון, ולחומרה והתוכנה הנדרשים מצד המציע ומצד המשרד, כולל הבהרות למשאבי כ"א, ציוד, חומרה ותוכנה שעל המשרד לספק למימוש הפתרון המלא.

  - תכנית עבודה (S)

מערכת החיפוש הקיימת – GSA – תפסיק לפעול בסוף שנת 2018. ארכיון המדינה צריך להפעיל ולהטמיע את מערך חיפוש החדש לא יאוחר מנובמבר 2018. הצגת תכנית עבודה ותוכנית משאבים שיאפשרו עמידה בלו"ז זה ואף יקצרו אותו (באופן ריאלי) תהווה שיקול בבחירה 
(ראה בקשת התייחסות גם בסעיף 51 בטבלה 2.3.1.3 לעיל).

הספק הזוכה יהיה אחראי על מתן רישיונות למוצר הבסיס ולמוצרים נלווים (אם ידרשו), התקנתם, התאמתם לדרישות הארכיון, ההדרכה וההטמעה. שלבי הפרויקט הראשונים הכוללים כתיבת אפיון והתקנת מוצרים יתבצעו באתר ארכיון המדינה.

שלבי עבודה (I)

התארגנות הספק להתחלת הפרויקט, הקמת אתר פיתוח במתחם הספק, גיבוש וכתיבת נהלים ומסמכי הפרויקט, ניתוח פערים (Gap analysis), אפיון הפתרון, פיתוח באתר הספק, בדיקות אינטגרציה ומערכת בסביבת הפיתוח, הקמת סביבות פיתוח, בדיקות ויצור בארכיון והתאמתן לדרישות, בדיקות מסירה וקבלה, הדרכות והתקנה.

פירוט מתודולוגית יישום (S)

המציע נדרש לתאר את המתודולוגיה בה הוא מתכוון להשתמש ביישום הפרויקט מתחילתו עד להשלמתו בסביבת החיפוש בארכיון.

המציע נדרש לתאר את המתודולוגיה ושיטות הדרכה בהם ההוא מתכוון להשתמש במהלך ההטמעה וההדרכה.

לוחות זמנים/שלבים (S, M)

המציע נדרש לצרף תכנית עבודה (גנט) שתכיל, לפחות, את אבני הדרך המפורטות להלן:

משך ביצוע שלב א של היישום, ממועד חתימת חוזה ועד עליה לאוויר, לא יעלה על 6 חודשים, ובכל מקרה שלב א צריך להסתיים עד סוף נובמבר 2018 (M).

מסגרת תכנית העבודה המתוכננת לשלב א היא:

| שלב | תוצר | לו"ז מתוכנן (שבועות ממועד חתימת החוזה) | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| התקנה | התקנת מוצר הבסיס | T+2 |  |
| אפיון | מסמך אפיון מפורט | T+4 |  |
| סבב אישורים | מסמך אפיון מפורט מאושר | T+7 |  |
| התאמה | תוצרי שלב א מותאמים לדרישות הארכיון | T+20 |  |
| סבב בדיקות | מכתב אישור | T+25 |  |
| התקנה ביצור | מערכת תקינה עובדת בסביבת היצור לשרות המשתמשים. | T+26 |  |
| הטמעה והדרכה | הדרכת משתמשים לסוגיהם השונים | T+27 | למשך 3 חודשים |
| שינויים ושיפורים |  | החל מ T+26 | לפי דרישה |
| תחזוקה |  | החל מ T+26 | שנה אחריות |

שלב ב של היישום מיועד להתחיל לאחר ההתקנה ביצור של שלב א.

מסגרת תכנית העבודה המתוכננת לשלב ב היא:

| שלב | תוצר | לו"ז (שבועות מההתקנה ביצור בשלב א) | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| אפיון | מסמך אפיון מפורט | T+3 |  |
| סבב אישורים | מסמך אפיון מפורט מאושר | T+6 |  |
| התאמה | תוצרי שלב ב מותאמים לדרישות הארכיון | T+15 |  |
| סבב בדיקות | מכתב אישור | T+20 |  |
| התקנה ביצור | מערכת תקינה עובדת בסביבת היצור לשרות המשתמשים. | T+21 |  |
| הטמעה והדרכה | הדרכת משתמשים לסוגיהם השונים | T+22 | למשך 3 חודשים |
| שינויים ושיפורים |  | החל מ T+21 | לפי דרישה |
| תחזוקה |  | החל מ T+21 | שנה אחריות |

תכנית הדרכה והכשרה (S)

כחלק מתהליך ההטמעה של הפתרון, המציע יבצע הדרכות לאנשי המשרד הרלוונטיים כדי להכשירם להפעיל את המערכת שהוקמה. ההדרכה וההכשרות יתבצעו בשני שלבים:

הדרכה והכשרות עם סיום שלב ההקמה ובעת העלייה לאוויר.

ההצעה תכלול שירותי הדרכה ל-1-2 אנשים לכל אחד מהסעיפים הבאים:

- ניהול (לפחות שני ימי הדרכה)

- פיתוח (לפחות 5 ימים)

- תחזוקת המערכת (לפחות 3 ימים)

- סביבת הדו"חות של המערכת (לפחות 2 ימים)

המציע נדרש לצרף הצעות לתכניות הדרכה עבור סוגי תפקיד שונים כגון: מנהל מערכת, פיתוח, תפעול שוטף, שימוש במחוללי הדוחות של החבילה וכו'.

המציע יפרט את משך ההדרכה, שיטת ההדרכה והאמצעים הנדרשים.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש מהספק הזוכה שירותי הדרכה והכשרה אלו או לוותר על כולם או על חלקם בעבור מרכיב העלות שיפורט בהצעה הכספית.

במידה והמזמין רכש שירותי הדרכה ו/או הכשרה, הספק הזוכה יהיה אחראי על הדרכה והטמעה ועל הכנת תכנית העבודה (גנט) עבור ההדרכה.

הדרכות והכשרות שונות בהמשך חיי הפרויקט.

הארכיון שומר לעצמו את הזכות לרכוש שרותי הדרכה והכשרה נוספים בהתאם לאמור בסעיף 4.4.4.1 לעיל. במידה וארכיון המדינה רכש שירותים כאמור, הארכיון שומר לעצמו את הזכות להתאים את תכני ההדרכה לצרכיו ובלבד שמשך ההדרכה והאמצעים אינו משתנה.

תכנית תקשורת (S)

המציע יציג בהצעתו תכנית תקשורת (Communication Plan) מלאה שתכלול מתודולוגיה להעברת מידע, דיונים לקבלת החלטות, מפגשי דיווח קבועים בין דרגי הניהול בפרויקט, מעקב תכנית עבודה, מנגנון ניהול סיכונים וכו'. המתודולוגיה שתוצג, בתאום עם דרישות המזמין, תחייב לכל אורך מחזור החיים של הפרויקט.

  - השלב הבא (המיידי) (I)

לאחר בחירת הספק הזוכה וחתימת הסכם ההתקשרות, יתחיל הספק הזוכה בתהליך התארגנות, במהלכו יגובשו נהלי העבודה ומסמכי הפרויקט ויוקם אתר פיתוח במתחם הספק. הספק יכתוב תכנית עבודה מפורטת וילמד את דרישות החיפוש והאינדוקס באתר ארכיון המדינה. לאחר מכן הספק הזוכה יבצע ניתוח פערים (Gap analysis) בין דרישות החיפוש של ארכיון המדינה ויכולות ה GSA לבין יכולות מוצר הבסיס, ויכתוב מסמך אפיון טכני המתאר את התאמת מוצר הבסיס לדרישות.

  - תפעול שוטף ( I )

מרגע העלייה לאוויר של מערך החיפוש, התפעול השוטף יתבצע ע"י עובדי הארכיון שהודרכו ע"י הספק.

  - אינדקס תיעוד (S)

תיעוד המערכת, על כל מרכיביה, הינו מרכיב חשוב בהבטחת רמת התחזוקה של המערכת ובתהליכי ההדרכה וההטמעה של המערכת. הספק יידרש להגיש במהלך פיתוח והקמת המערכת את כל מסמכי התיעוד.

במענה למכרז יציין המציע האם ואיזו מתודולוגיה/נהלים יש לו לתיעוד המערכת ומהן תפוקות תהליכי התיעוד כולל תיעוד בקוד המערכת. המציע יפרט כיצד תומכת מתודולוגית התיעוד המוצעת בדרישה לעדכניות התיעוד לאורך כל מחזור החיים של המערכת. המציע נדרש לפרט את תכולת מסמכי התיעוד, לציין את עיתוי הגשתם.

המציע נדרש להגיש לפחות את סוגי התיעוד הבא:

- מסמכי עבודה (סיכומי דיון, נהלים, גנט, מצגות וכו')

- מסמך ניתוח פערים (Gap analysis)

- מסמך אפיון

- מדריכים למשתמשי המערכת

- תסריטי בדיקה

- מסמך תפעול המערכת

  - תקופת התייצבות

תקופת ההתייצבות תהיה בת שלושה חודשים ותחל מיד לאחר אישור העלייה לאוויר של המערכת (כל שלב בנפרד) ע"י ארכיון המדינה. תנאי לסיום תקופת ההתייצבות הוא שימוש שוטף של המשתמשים במערכת.

  - אחריות

תקופת האחריות תחל מתום תקופת ההטמעה של כל אחד מהשלבים א' ו ב'  ובאישור ארכיון המדינה, ותימשך 12 חודשים עבור כל שלב בהתאמה. שלב האחריות יתבסס על אספקת גרסה יציבה למערכת היצור ותקופת שימוש שוטף של המשתמשים במערכת (ראה סעיף קודם 4.8). כאמור בסעיף 1.4.1.3 לפרק 1, בתקופת האחריות יספק הספק הזוכה שירותי תחזוקה שוטפים ושירותים נוספים ללא תמורה נוספת.

  - שירות ותחזוקה (S)

המזמין יוכל לקבל מהמציע הזוכה שירותי תחזוקה בתקופה שלאחר תום תקופת האחריות (כמפורט בחוזה), בתשלום נוסף.

במענה למכרז יציין המציע כי יוכל לספק את השירות והתחזוקה המתוארים להלן. יפרט את עלויות השירות והתחזוקה (העלויות יפורטו בנפרד בפרק 5), הכלים, השיטות והנהלים בהם יעשה שימוש במסגרת התחזוקה השוטפת של מערך החיפוש, כולל טיפולים מונעים ותחזוקת שבר.

במידה וארכיון המדינה יממש את האפשרות לקבלת השירות והתחזוקה, תקופת השירות יתחיל לאחר סיום תקופת האחריות אשר כלולה במחיר הפרויקט.

שירות ותחזוקה יכלולו מוקד תמיכה בתנאים הבאים:

בתקופת ההסכם, המזמין יקבל מהספק הזוכה במידה ונדרש סיוע טלפוני/ דוא"ל ללא הגבלה ויעוץ שוטף בנוגע לשימוש במערכת ופתרון בעיות שיוצרו במהלך ההפעלה והשימוש במערכת.

שירותי תמיכה יינתנו באופן שוטף במסגרת של 9 שעות ביממה, 5 ימים בשבוע.

  - תיקון תקלות

בתקופת ההסכם כאמור בחוזה, הספק הזוכה יהיה אחראי על תיקון תקלות הנובעות מבעיות תוכנה, שגיאות תוכנה, תקלות הנובעות מהתנגשויות בין תוכנות שונות, "קריסת" המערכת, אי-התאמה בין תוכנה לחמרה וכו'. למען הסר ספק תיקון תקלות בהתאם לסעיף זה ייעשה על חשבון הספק הזוכה וללא תמורה נוספת מצד המשרד.

  - התקנת גרסאות חדשות

בתקופת ההסכם, וככל שהמזמין ידרוש זאת, הספק הזוכה יתחייב להתקנת גרסאות ומהדורות חדשות של מוצר הבסיס ומוצרים נלווים, וכן התאמת מערך החיפוש לגרסאות החדשות שיסופקו, ללא תמורה נוספת (למעט התשלום הקבוע עבור תקופת השירות והתחזוקה), בפרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים מיום ההפצה של הגרסה החדשה של המוצרים. הספק הזוכה מתחייב כי פעילות השדרוג תתבצע מבלי לפגוע בפעילות השוטפת.

כל התקנת גרסה תלווה בתוכנית העברה לייצור, כולל תהליך בדיקה בסביבת בדיקות, תכנית נסיגה כולל חזרה לגרסה תקינה קודמת, למקרה כישלון או תקלה בתהליך ההתקנה או בתפעול הגרסה החדשה.

התקנה של גרסה חדשה תלווה בתיעוד מפורט והדרכה למנהל ומשתמשי המערכת.

  - שינויים ושיפורים

במהלך תקופת ההתקשרות, למשרד תהיה הזכות (אך לא החובה) להזמין מהספק הזוכה שירותי שינויים ושיפורים (להלן – "שו"שים"), מתום תקופת האחריות ועד תום תקופת ההתקשרות. בהתאם לעלויות המפורטות בפרק 5 – ההצעה הכספית.

  - אמנת השירות (SLA)

אמנת רמת שירות (SLA)

אמנת השירות היא כלי בידי המזמין להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, לאחריות ולביצוע פיקוח על הספק לקיום התחייבויות הספק על-פי החוזה.

הספק הזוכה מתחייב לעמוד בזמני התגובה שמפורטים להלן באמנת השירות לקריאות שירות ו/או תפעול.

חלון הקריאה לקבלת שירות, זמן התגובה לטיפול בתקלות, אופן הטיפול במוצר ובציוד ומהות הכיסוי, ייעשו על פי המפורט להלן וכן על-פי כל התנאים המפורטים במפרט הטכני ובחוזה ההתקשרות.

הגדרת חומרת התקלה – על פי קביעת המזמין.

הספק הזוכה יתעד את התקלה ואופן פתרונה בצורה מסודרת.

על הספק לעמוד בזמני התגובה הבאים לקריאות שירות:

| הנושא | דרישת המכרז | חריגה מה- SLA | קנס |
| --- | --- | --- | --- |
| המתנה למענה לקריאה טלפונית למרכז השירות | מענה לשיחה תוך 5 דקות מרגע הקריאה במרכזת הספק | עפ"י תלונות מתועדות של נציגי המזמין . | 100 ₪ על כל חריגה מתועדת/מדווחת |
| זמן תגובה לתקלה קריטית (תקלה משביתת מערכת) | תחילת הטיפול בתקלה בתוך 3 שעות לכל היותר מרגע פתיחת התקלה במוקד, ויטפל בתקלה באופן רציף עד לפתרונה. | חיוב בפיצוי בגין כל שעת פיגור | 350 ₪ בגין כל שעת פיגור בתחילת הטיפול או עיכוב הטיפול |
| זמן תגובה לתקלה רגילה (אינה משביתת מערכת) | תוך 24 שעות לכל היותר מקבלת הקריאה | חיוב בפיצוי בגין כל שעת פיגור | 100 ₪ בגין כל שעת פיגור עבור כל שירות עם תקלה |
| עמידה בזמני אבן דרך | על פי תכנית עבודה | חיוב בגין כל יום נוסף | 500 ₪ עבור כל יום איחור |

פיצויים מוסכמים:

במידה והספק לא יעמוד ברמות השירות המוגדרות בטבלה לעיל, ישלם הספק פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם בטבלה דלעיל.

מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמין יכול וייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי המזמין בכל דרך אחרת.

אי-עמידה בדרישות: במידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות לעיל (לדוגמא, לא יהיה זמין לקריאות שירות בחלון הזמן הנדרש, לא יעמוד בזמני התגובה, לא יספק שירות חלופי מתאים וכדומה), יתנהג שלא בדרך מקובלת ו/או לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו במסגרת המכרז או חוזה ההתקשרות, יהיה רשאי המזמין לבטל את ההתקשרות עם הספק. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית של הספק לצורך כיסוי עלות תחזוקת השירותים.

הפרות יסודיות של תנאי ה SLA:

מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר המוקנה למזמין על פי חוזה ההתקשרות ו/או על פי כל דין, להלן פירוט הפרות ה – SLA אשר יהוו הפרה יסודית של החוזה אשר בגינן יהיה המזמין רשאי לבטל את חוזה ההתקשרות:

| מס' | מרכיב איכות השרות | חריגה מה – SLA הנדרש |
| --- | --- | --- |
| 1 | המתנה למענה לקריאה טלפונית במערך התמיכה | חריגה של למעלה מ- 5 דקות ב30% מהשיחות המתקבלות בחודש, על פי תלונות מתועדות של נציגי המזמין. |
| 2 | זמן תגובה לתקלה חמורה | חריגה של למעלה מ- 10% בזמן התגובה לתקלות חמורות, על פי רישום מתועד של נציגי המזמין. |
| 3 | זמן תגובה לתקלה רגילה | חריגה של למעלה מ- 20% בזמן התגובה לתקלות רגילות, על פי רישום מתועד של נציגי המזמין. |
| 4 | זמן פתרון תקלה קריטית | הספק לא מספק פתרון לתקלה קריטית במוצר ליותר מ-7 יום. |
| 5 | אספקת מוצר | פיגור באספקה של המוצר מעבר ל 7 ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה. |

  - השתלבות בארגון - הדרכה והטמעה ( S )

צוות הפרויקט  (I)

הספק הזוכה יתחייב להשתתף בכל הפגישות שיערכו ללא הגבלות ובאמצעות נציגיו באתר ארכיון המדינה או בכל מקום בו יתקיימו הפגישות.

צוות הניהול יכלול את מנהל הפרויקט בארכיון המדינה, מנהל הפרויקט מטעם הספק הזוכה, אחראי מתודולוגיה בארכיון המדינה, נציגי הנהלה מטעם הספק וארכיון המדינה. הצוות יקבל את כל ההחלטות הדרושות בתקופת הקמת המערכת עד לעלייתה לאוויר. צוות העבודה יתכנס פעם בשבוע לקבלת מידע שוטף ולתאם נושאים מרכזיים. בפגישות אלו ידונו הנושאים הבאים:

דיווח שוטף על התקדמות, מתן הנחיות לספק הזוכה, דיווח על בעיות/סיכונים וגיבוש פתרונות,  מעקב לו"ז ותקציב,  בדיקת תוצרים, אישור אבני דרך, אפיון צרכים נוספים ואישור תוספות ושינויים.

הדרכה והטמעה

לשלבי ההדרכה ראה סעיף 4.4.4 .

שלב ההטמעה יחל לאחר עליית המערכת לאוויר ולאחר ששלב ההדרכה הראשוני יסתיים. שלב ההדרכה הראשוני יוכל להתבצע בסמוך ובמקביל לשלבים האחרונים של הפרויקט לפני העלייה לאוויר ובלבד שדבר מהתכנים הכלולים בהדרכה זו לא יגרע עקב כך שהמוצר עדיין לא עלה לאוויר. שלב ההטמעה יסתיים שלושה חודשים לאחר העלייה לאוויר של המערכת, (במקביל, וכחלק משלב ההתייצבות של המערכת). במהלך ההטמעה המציע יסייע למשתמשים בתפעול ובשימוש השוטף במערכת.

הכשרות וקורסים

במידת הצורך ארכיון המדינה שומר את הזכות להזמין מהספק הזוכה קורסים והכשרות. בסעיף זה יפרט המציע את ההכשרות והקורסים שהמציע יכול לתת לארכיון המדינה כדוגמת הכשרת מפתח, הכשרת איש תחזוקה וכו'. הצעת המחיר עבור רכיב זה יפורט בפרק 5 למכרז זה.

  - חוסן ואמינות (S)

זמני פעילות אתר ארכיון המדינה (I)

שעות פעילות האתר הינן 24/7 במשך כל ימות השנה בכל העולם.

שעות הפעילות בארכיון המדינה הינם 5 ימים בשבוע כמקובל משעה  08:00 עד 17:00.

בדיקות ובקרת איכות

המציע יפרט את המתודולוגיה והכלים בהם ישתמש במהלך ביצוע בדיקות המסירה. באחריות המציע להכין תוכנית מבדקים מפורטת כולל תסריטי בדיקות לבדיקות המבוצעות על ידו.  לאחר ביצוע בדיקות המסירה, ארכיון המדינה יבצע בדיקות קבלה. המציע יסייע לביצוע יעיל של בדיקות הקבלה. עלות הסיוע תהיה כלולה במחיר הפרויקט.

תקלות

המציע יפרט את המתודולוגיה והכלים בהם ישתמש מרגע קבלת התקלה עד לתיקונה.

זמינות ושרידות

המציע יתאר את מתודולוגיית התאוששות מקריסה ואסון.

המציע יצרף המלצות/דרישות יצרן להבטחת שרידות מלאה של מערך החיפוש.

באחריות הספק הזוכה לכתוב נוהל גיבוי ושחזור.

גיבויים

המציע יתאר את מתודולוגיית הגיבוי והשחזור של המערכת.

המציע יצרף המלצות/דרישות יצרן לביצוע מיטיבי של הגיבוי למערך החיפוש.

באחריות הספק הזוכה לכתוב נוהלי גיבוי ושחזור.

  - תצורות (S)

המציע יתאר את אופן ניהול התצורה של ההתאמות והפיתוחים במוצר הבסיס והמוצרים הנלווים ואופן קידום גרסאות .

המציע יפרט את התצורה הנדרשת לשרתים מרכזיים עבור ניהול עשרות מיליונים של מסמכים לחיפוש.

המציע יפרט כיצד ובאיזה עיתוי תותקנה גרסאות חדשות.

פרק 3
טופס ההצעה ונספחיו

- נספח א'		-	תצהיר פרטי המציע

- נספח א'-1		-	תצהיר פרטי קבלן משנה

- נספח ב'-1		-	נוסח אישור רואה חשבון

- נספח ב'-2		-	תצהיר עמידה בתנאי סף מקצועיים

נספח ג'		-	תעודת התאגדות, נסח חברה

- נספח ד'		-	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 [מטעם המציע]

- נספח ד'-1		-	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 [מטעם בעל זיקה]

- נספח ה'		-	תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות [מטעם המציע]

- נספח ה'-1		-	תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות [מטעם מנהל/בעל שליטה במציע]

נספח ו'		-	נוסח ערבות הצעה

נספח ז'		-	תצהיר זכויות קניין והיעדר ניגוד עניינים

- נספח ח'		-	אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה

- נספח ט'		-	אישור עו"ד

- נספח י'		- 	מסמכי המכרז החתומים

לכבוד

ועדת המכרזים – משרד ראש הממשלה (ארכיון המדינה)

הנדון: הצעה למכרז פומבי  6/18  להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז")

אני/ו __________________________[שם המציע] מס' ת.ז./ח.פ. __________________, החתום/מים מטה מגיש/ים בזאת את הצעתי/נו להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה כמפורט במסמכי המכרז, לרבות טופס הצעה זה, ובמחירים המפורטים בהצעה הכספית.

- פרטי איש הקשר של המציע לעניין מכרז זה הם כמפורט להלן:

| שם | כתובת |
| --- | --- |

| טלפון במשרד | טלפון נייד | פקס |
| --- | --- | --- |

כתובת דואר אלקטרוני

- קבלן / קבלני משנה

ככל  שהצעת המציע כוללת קבלני משנה (ראה  סעיף ‏3.6 להזמנה להציע הצעות), יש לצרף "תצהיר פרטי קבלן משנה" - נספח א'-1 ביחס לכל קבלן משנה (ובמידה וקבלן המשנה אינו תאגיד, ימולאו סעיפים אלו רק ככל שהינם רלוונטיים), וכן יש לצרף להצעה מכתב הסכמה של קבלן המשנה למעורבותו והתחייבותו בקשר לפרויקט, היה והצעת המציע תזכה במכרז.

קבלו/ני משנה: להלן פירוט קבלני המשנה אשר בכוונת המציע להעסיק לביצוע השירותים (ניתן להוסיף שורות במידת הצורך):

| ספ' | שם מלא של קבלן המשנה | מספר ח.פ./ שותפות | מהות המעורבות של קבלן המשנה בפרויקט (בתמצית) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- הצהרות והתחייבויות המציע במסגרת הצעתו

- ההצעה הכספית שבפרק 5 מהווה חלק בלתי-נפרד מהצעה זו.

- ידוע לי כי לא תתקבל הצעה מיותר מגורם אחד. לצורך זה, שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

- אני מצהיר שאני מומחה בעל ניסיון באספקת שירותים מן הסוג נשוא המכרז וכי ברשותי ציוד, כח אדם, ידע, ניסיון ואמצעים כספיים הדרושים למתן השירותים הדרושים בהתאם לכל תנאי המכרז.

- אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז על כל חלקיה ידועים לי ואני מקבלם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוּצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי-הבנה, פגם או אי-התאמה אחרת.

- בגדר האמור הנני מתחייב, כי ככל שהצעתנו תזכה במכרז, השירותים יסופקו בהתאם לכל הדרישות המפורטות במפרט תכולת השירותים בכלל, ובהתאם לדרישות המפורטות במפרט תכולת השירותים בפרט.

- אני מצהיר בזאת כי ההצעה הכספית בפרק 5 כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כמפורט בין היתר בחוזה ובמפרט תכולת השירותים, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, אספקת כל כלי העבודה, החומרים והציוד שידרשו למתן השירותים, העמדת כוח האדם הנדרש לצורך מתן השירותים, אחריות, ביטוח וכיו"ב.

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או גוף אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו לעיל).

- המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה או בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו או בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון (למעט כאמור במפורש במסמכי המכרז) והיא תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד תום 120 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז, ובכפוף לשאר ההוראות האמורות במסמכי המכרז ביחס לתוקף ההצעה. ידוע לי כי המשרד רשאי להודיע על הארכת תוקפה של ההצעה ל-90 ימים נוספים.

- ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למשרד.

- ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז זה כולן או חלקן.

- הנני מתחייב לעשות שימוש לצורך מכרז זה ומתן השירותים אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.

- ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת החוזה המצורף כפרק 4 על ידי מורשי החתימה של המשרד, חתימתו כדין על ידי, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, וכיו"ב הנדרש בסעיף 4.5 להזמנה להציע הצעות. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המשרד למציע הזוכה.

- הריני מצהיר כי נכון ליום הגשת הצעה זו, זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

- ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את הצדדים.

חתימת המציע: _______________________

חותמת תאגיד: _______________________	תאריך: _______________________

באמצעות מורשי החתימה:

__________________		___________________

שם				תפקיד

__________________		___________________

שם				תפקיד

אישור

אני הח"מ ___________________ עו"ד / רו"ח [מחק את המיותר]  רישיון מס' _________ מרח' ______________________ מאשר בזאת כי ה"ה ___________ת.ז. מס'___________ ו- _________ ת.ז. מס' ___________ מוסמכים לחתום בשם המציע, כי חתימותיהם מחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך: ___________________חתימה: _____________________חותמת: ____________________

נספח א' - תצהיר פרטי המציע

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כלהלן:

- הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________ (להלן: "המציע") ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

- הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר    6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- שם המציע בעברית (שם החברה/תאגיד כפי שהוא רשום במרשם):_____________________

- שם המציע באנגלית:				___________________________________

- סוג ההתאגדות:				___________________________________

- תאריך הרישום:				___________________________________

- מספר מזהה:				___________________________________

- מספר עוסק מורשה:				___________________________________

- פרטי בנק של המציע (שם, סניף, מספר חשבון):__________________________

- שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידיהם ומספרי הזהות שלהם:

| א. | שם פרטי: |  | שם משפחה: |  | ת"ז: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תפקיד: |  | טלפון נייח: |  | טלפון נייד: |  |
|  | דוא"ל: |  | פקס': |  | דוגמת חתימה: |  |
| ב. | שם פרטי: |  | שם משפחה: |  | ת"ז: |  |
|  | תפקיד: |  | טלפון נייח: |  | טלפון נייד: |  |
|  | דוא"ל: |  | פקס': |  | דוגמת חתימה: |  |

- הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  ביחד / לחוד  [מחק את המיותר].

- דרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם ישנן:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- בעלי הזיקה של המציע, כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- בעלי השליטה במציע, כהגדרתם בסעיף 2.1.5 להזמנה להציע הצעות (פרק 1 למסמכי המכרז):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________	      __________________

תאריך	              חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 
ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	                 ___________________              	___________________

תאריך			     	    מספר רישיון		                      חתימה וחותמת

נספח א'-1 – תצהיר פרטי קבלן משנה

[אם נספח זה אינו רלבנטי להצעת המציע – יש לציין "לא רלבנטי"]

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כלהלן:

- הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________(להלן: "קבלן המשנה")  שכלול בהצעתה של _______________ (להלן: "המציע") ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

- הנני עושה תצהיר זה בשם קבלן המשנה הכלול בהצעתו של המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- שם קבלן המשנה בעברית (שם יחיד/תאגיד כפי שהוא רשום במרשם):_________________________

- שם קבלן המשנה באנגלית:_______________________________________________________

- סוג ההתאגדות:		_____________________________________________________

- תאריך הרישום:		_____________________________________________________

- מספר מזהה:		_____________________________________________________

- מספר עוסק מורשה:		_____________________________________________________

- שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם קבלן המשנה, תפקיד ומספרי הזהות שלהם:

| א. | שם פרטי: |  | שם משפחה: |  | ת"ז: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תפקיד: |  | טלפון נייח: |  | טלפון נייד: |  |
|  | דוא"ל: |  | פקס': |  | דוגמת חתימה: |  |
| ב. | שם פרטי: |  | שם משפחה: |  | ת"ז: |  |
|  | תפקיד: |  | טלפון נייח: |  | טלפון נייד: |  |
|  | דוא"ל: |  | פקס': |  | דוגמת חתימה: |  |

- הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם קבלן המשנה ביחד / לחוד  [מחק את המיותר].

- דרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם ישנן:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- בעלי הזיקה של קבלן המשנה, כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- בעלי השליטה בקבלן המשנה, כהגדרתם בסעיף 2.1.5 להזמנה להציע הצעות (פרק 1 למסמכי המכרז):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- הריני מצהיר כי היה והצעת המציע תזכה במכרז, מעורבותו והתחייבותו של קבלן המשנה בקשר לפרויקט, הם כדלקמן:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- פרופיל קבלן המשנה, ניסיונו והוותק שלו בתחום הספציפי שבו הוא אמור לקחת חלק:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________	      __________________

תאריך	              חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 
ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	          	___________________              ___________________

תאריך			     	    מספר רישיון		                      חתימה וחותמת

נספח ‎ב'1 -  נוסח אישור רואה חשבון, בהתאם להוראות סעיף 3.2.5 לפרק 1

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2015 וביום 31.12.2016 וביום 31.12.2017

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום 31.12.2015 וליום 31.12.2016 וליום 31.12.2017 בוקרו על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום 31.12.2015 וליום 31.12.2016 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2015 וליום 31.12.2016 וליום 31.12.2017 אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (1).

לחילופין:

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2015 וליום 31.12.2016 וליום 31.12.2017, כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2015 וליום 31.12.2016 וליום 31.12.2017, כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום 31.12.2014 וליום 31.12.2015 וליום 31.12.2016, המחזור הכספי של חברתכם לכל אחת מהשנים 2015 ו-2016 הינו גבוהה -2,400,000, לא כולל מע"מ.

בכבוד רב,

______________________

רואי חשבון

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח ב' 2 - תצהיר עמידה בתנאי סף מקצועיים

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כלהלן:

- הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________ (להלן: "המציע") ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

- הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר     6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- המציע הינו:

[יש לסמן X במקומות הרלוונטיים]

יצרן של המוצר נשוא הצעתו.

ספק/ מפיץ מורשה בישראל של יצרן המוצר נשוא הצעתו.

(רק במקרה והמציע ספק / מפיץ מורשה של המוצר) לאימות ההצהרה הנ"ל מצורף מכתב אישור (מאומת על-ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור") מאת יצרן המוצר, המאשר כי המציע הינו ספק / מפיץ מורשה בישראל של אותו יצרן.

- המציע ביצע במהלך חמש השנים האחרונות פרויקט אחד לפחות של הקמת מערכת חיפוש בהיקף של לפחות מיליון פריטים (תיקים, מסמכים, רשומות מידע).

להלן הנתונים והמידע להוכחת האמור בסעיף זה:

[יש למלא את הטבלה שלמטה. במידה והמקום אינו מספיק, ניתן לצרף כחלק מתצהיר זה טבלה בפורמט זהה]

| מס' | שם הלקוח אצלו בוצע הפרוייקט | התקופה בה סופקו השירותים | תאור הפרויקט והתאמתו לפרויקט במכרז זה | כתובת היישום (url) | פרטי איש קשר מטעם הלקוח, כולל מספר טלפון וכתובת אי-מייל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- המציע מעסיק לפחות עשרה עובדים מקצועיים בתחום ניהול פרויקטים / ניתוח מערכות / פיתוח מערכות / תשתיות בתחום המחשוב בעלי ניסיון כדלקמן:

- בכל אחד מהתחומים המנויים לעיל (ניהול/ניתוח/פיתוח/תשתיות) לפחות עובד אחד בעל ניסיון של שלוש שנים, לפחות, בתחום שבגינו הוא מוצע, בפרויקטי חיפוש.

- מנהל פרויקטים (מנהל הפרויקט יכול שיהיה מנהל פרויקט/מנתח מערכות/מפתח ראשי), בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בהובלת פרויקטים / הובלת ניתוח מערכות בפרויקט / הובלת פיתוח בפרויקט , בפרויקטי חיפוש.

- לפחות חמישה עובדים הם בעלי ניסיון בהקמת מערכת חיפוש ואינדוקס אחת לפחות, בתפקידי ניתוח ופיתוח

- להלן הנתונים והמידע להוכחת האמור בסעיף זה:

[יש למלא את הטבלה שלמטה. במידה והמקום אינו מספיק, ניתן לצרף כחלק מתצהיר זה טבלה בפורמט זהה. יש לצרף קורות חיים עבור כל אחד מהעובדים המפורטים מטה]

| מס' | שם העובד | תפקידו | פירוט ניסיון בהקמת מערכת חיפוש ואינדוקס | משך הניסיון בשנים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

- המציע עומד בכל הדרישות המופיעות בטבלאות הדרישות הפונקציונאליות בפרק 2 בסעיף 2.3 (2.3.1.2 ואילך) לגביהן מסומן "כן" בעמודה "סעיף מחויב":

      - אחזור של מסמכי טקסט (טקסט חופשי)

      - אחזור של מידע מפורמט (מטה דאטה)

      - אחזור לשפה עברית

      - אחזור לשפה אנגלית / לטיניות

      - יכולת השתלבות בממשק משתמש קיים (תנאי זה אינו נדרש להתקיים בעת הגשת ההצעה אלא  הוא התחייבות המציע למימוש)

      - באיזה מאגרי נתונים תומך מוצר החיפוש המוצע (קליטת JSON  מחויבת)

      - תמיכה ב web feed וב   content feed

      - האם קיימת מגבלה בתמיכה בכמות פריטים מאונדקסים במערכת? (לפחות 100 מיליון)

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________		 		______________

תאריך				 		חתימת המצהיר

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 
ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	         	     ___________________               ___________________

תאריך			     	    מספר רישיון		                      חתימה וחותמת

נספח ג' - תעודת התאגדות - נסח חברה

[על המציע לצרף את המסמכים כחלק מהצעתו]

נספח ד' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

[מטעם המציע]

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________ (להלן: "המציע") ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

- הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר     6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- חובות הנוגעות לקיום דיני העבודה בקשר להעסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

בתצהיר זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/נה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

- המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

[סמן X במשבצת המתאימה]

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

[סמן X במשבצת המתאימה]

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

[ככל שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן X במשבצת המתאימה להלן]

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם להתחייבותו לפי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, במסגרת התקשרות שנעשתה עמו בעבר ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו הוא פעל ליישומן.

- אני מצהיר/ה כי ככל שהמציע יזכה במכרז, אעביר העתק מתצהיר זה ביחס לתוכן של סעיף ‏5 לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________	      __________________

תאריך	              חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 
ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	         	     ___________________               ___________________

תאריך			     	    מספר רישיון		                      חתימה וחותמת

נספח ד'- 1 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

[מטעם בעל זיקה- אם נספח זה אינו רלבנטי להצעת המציע – יש לציין "לא רלבנטי"]

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמו:

הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

הנני __________(*), במציע והנני בעל זיקה במציע / מכהן כ___________________ אצל ___________________, שהינו בעל זיקה למציע (להלן: "בעל הזיקה"), ועושה תצהיר זה בשם בעל הזיקה. [יש למחוק את המיותר]

חובות הנוגעות לקיום דיני העבודה בקשר להעסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

בתצהיר זה, משמעותם של המונחים "מועד ההתקשרות", "בעל זיקה", "הורשע" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/נה אותם.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

[סמן X במשבצת המתאימה]

- המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד ההגשה") מטעם המציע במכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

[סמן X במשבצת המתאימה]

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________	      __________________

תאריך	              חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני הח"מ_____________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	         	     ___________________               ___________________

תאריך			     	    מספר רישיון		                      חתימה וחותמת

(*) יש לפרט את תפקיד המצהיר, ואת היותו בעל זיקה במציע.

נספח ה' - תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

[מטעם המציע]

אני הח"מ __________ ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________ (להלן: "המציע") ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

- הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר     6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- המציע, המנהל הכללי של המציע וכל אחד מבעלי השליטה בו:

[סמן X במשבצת המתאימה]

- לא הורשעו בחשד בעבירה ביטחונית או בעבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי-העברת ניכויים, אי-דיווח לרשויות המס, אי-מתן קבלות רישמיות וכיו"ב) לרבות בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, או בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.

"בעל שליטה" משמעו:

- יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;

- מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (א), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

- מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (א) ו-(ב), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.

- המציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, הורשעו בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _______________________________ [ יש לפרט את העבירות].

- במקרה שהצעת המציע תיבחר במכרז, אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א - 1981. כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.

- הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, ובמקרה שאזכה במכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

- ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם משרד ראש הממשלה וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________		 				______________

תאריך				 				חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י

ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	          ___________________              ___________________

תאריך			        מספר רישיון		          חתימה וחותמת

נספח ה'-1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

[מטעם מנהל/בעל שליטה במציע - אם נספח זה אינו רלבנטי להצעת המציע – יש לציין "לא רלבנטי"]

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמןן:

- הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר     6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- הנני __________(*)

- המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

[סמן X במשבצת המתאימה]

- לא הורשעתי ו/או נחקרתי בחשד בעבירה ביטחונית או בעבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי-העברת ניכויים, אי-דיווח לרשויות המס, אי-מתן קבלות רישמיות וכיו"ב) לרבות בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, או בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.

- הורשעתי ו/או נחקרתי  [מחק את המיותר] בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _______________________________[ יש לפרט את העבירות].

- במקרה שהצעת המציע תיבחר במכרז, אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א - 1981. כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.

- הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, ובמקרה שהמציע יזכה במכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

- ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם משרד ראש הממשלה וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________		 				______________

תאריך				 				חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 
ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	          ___________________              ___________________

תאריך			        מספר רישיון		          חתימה וחותמת

(*) יש לפרט את תפקיד המצהיר, ואת היותו בעל שליטה ו/או מנהל במציע.

נספח ו' - נוסח ערבות

[להצעה עצמה תצורף הערבות המקורית]

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות משרד ראש הממשלה

הנדון: ערבות מס'

לבקשת

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 75,000 ₪ (במילים: שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) אשר תדרשו מאת 			 (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, לרבות טענה שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 	10.11.2018.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

___________________________________     	 __________________________________

שם הבנק/חב' הביטוח                                                         מס' הבנק ומס' הסניף

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                    		חתימת וחותמת מורשה החתימה

נספח ז' - תצהיר זכויות קניין והיעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם משרד ראש הממשלה במסגרת מכרז פומבי מספר    6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז").

- הריני מצהיר/ה בזאת כי:

[סמן X במשבצת המתאימה]

- המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד: "זכויות הקניין"), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

- זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _______________________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את המוצרים מתוצרתו.

- המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.

- למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלי או של עובדי המציע המעורבים בהצעה ובביצועה.

- זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________		 				______________

תאריך				 				חתימת המצהיר/ה

אישור עורך דין

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע/ה בפני עו"ד _____________________ במשרדי שברח'________________________, מר/גב' _____________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י 
ת.ז. מספר ______________ /המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה.

_________________	          ___________________              ___________________

תאריך                                   מספר רישיון                                       חתימה וחותמת

נספח ח' - אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה

לכבוד

משרד ראש הממשלה

המשרד

א.ג.נ.,

אישור רו"ח:

אני רו"ח _____________, מאשר בזאת כי ___________________, הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.

המחזיקה בשליטה הינה גב' __________________     מספר זהות _______________

_______________                    _________________                 ________________

שם מלא                                          חתימה                                           חותמת

________________                                                   ________________

כתובת                                                                                  טלפון

______________________________________________________________

תצהיר בעלת השליטה:

אני גב' __________________                        מספר זהות  _______________

שם  המציע ____________ (להלן: "העסק") מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לאמור בס' 2ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

_______________                                                  _______________

שם מלא                                                                          חתימה

נספח ט' – אישור עו"ד

אישור עו"ד

לכבוד

ארכיון המדינה

משרד ראש הממשלה

הנדון: חב' ___________________________ (להלן: "המציע")

אני הח"מ __________________, עו"ד, רישיון מס' _________ 
מרח' ______________________ , מאשר/ת בזאת כדלקמן:

- שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידיהם ומספרי הזהות שלהם:

| א. | שם פרטי: |  | שם משפחה: |  | ת"ז: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תפקיד: |  | טלפון נייח: |  | טלפון נייד: |  |
|  | דוא"ל: |  | פקס': |  | דוגמת חתימה: |  |
| ב. | שם פרטי: |  | שם משפחה: |  | ת"ז: |  |
|  | תפקיד: |  | טלפון נייח: |  | טלפון נייד: |  |
|  | דוא"ל: |  | פקס': |  | דוגמת חתימה: |  |

- הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  וחתימותיהם ביחד / לחוד  [מחק את המיותר] בצירוף חותמת החברה [מחק אם מיותר]  מחייבות את המציע, לרבות לעניין מכרז זה והגשת ההצעה ומסמכיה בשם המציע.

- דרישות נוספות  [אם רלבנטי]:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________	__________________	__________________

תאריך 		    			חתימה   			חותמת

נספח י'  - מסמכי המכרז החתומים

[על המציע לצרף את המסמכים כחלק מהצעתו]

פרק 4
חוזה ההתקשרות ונספחיו

חוזה ההתקשרות

שנערך ונחתם בירושלים ביום _________ לחודש___________ 2018

בין	משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, המיוצג על ידי מנכ"ל המשרד ביחד עם חשב המשרד או סגנו (להלן: "המשרד");

מצד אחד

לבין	__________________ , מספר ח.פ. 	__________________ כתובת __________________, 
טלפון: __________________  (להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל	והמשרד פרסם מכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז"), כמפורט במסמכי המכרז בכלל ובפרק 2 - מפרט תכולת השירותים בפרט;

והואיל	והספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במסמכי המכרז, הגיש הצעתו למכרז (להלן: "ההצעה" ו/או "הצעת הספק");

והואיל	ולאחר בדיקה ובחינה של ההצעה, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק, בהתבסס על הנתונים שבהצעתו ובכפוף לחתימתו על חוזה התקשרות זה וקיום יתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, בחרה ועדת המכרזים של המשרד בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים, כותרות ופרשנות

  - המבוא לחוזה זה וכן מסמכי המכרז ונספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

  - כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות החוזה.

  - מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפנייה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף לאישורו של המשרד מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.

  - במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות ("סתירה") בין הוראה בחוזה להוראה בנספחיו, תגבור הוראת החוזה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שבו ידע הספק ו/או היה עליו לדעת כבעל מקצוע סביר אודות שינוי בין הוראות שונות בחוזה ו/או שינוי בין הוראות בחוזה להוראות בנספחיו ו/או שינוי בין הוראות בנספחי החוזה, או שהיה לספָּק ספֵק בפירושן הנכון ו/או שינוי בין הוראות החוזה להוראות כל דין, יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות למשרד, באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. מובהר בזאת, כי הספק לא יעכב את אספקתו של כל חלק מהשירותים אלא אם קיבל מהמשרד ו/או מכל מי מטעמו הוראה לעשות כן.

  - בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:

| "החוזה" | - | חוזה זה על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. |
| --- | --- | --- |
| "יום חתימת החוזה" | - | יום חתימת החוזה ע"י מורשי החתימה של המשרד. |
| "כל דין" | - | לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו מינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר, פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות והכול (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות הספק בחוזה; (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו. |
| "מסמכי המכרז" | - | (א) הזמנה להציע הצעות; (ב) פרק 2 - מפרט תכולת השירותים; (ג) טופס ההצעה על נספחיו; (ד) החוזה; (ה) טופס ההצעה הכספית; (ו) מסמכים ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז; (ז) כל מסמך נוסף / אחר שהגיש הספק במסגרת הצעתו במכרז. הכל כפי שפרסם המשרד במסגרת המכרז ו/או כפי שהגיש הספק בהצעתו במכרז. |
| "השירותים" |  | כלל השירותים אותם נדרש הספק לספק למשרד כמפורט במסמכי המכרז בכלל, ובפרט במפרט תכולת השירותים (פרק 2 למסמכי המכרז) ובחוזה (פרק 4 למסמכי המכרז), לרבות שירותי אספקת המוצר, יישומים ואתרים וסביבת הפיתוח, שירותי תמיכה, תחזוקה, הדרכה, תיעוד, ביצוע שינויים והתאמות, שירותי ליווי ויעוץ מקצועיים, שירותים מקצועיים (כהגדרתם במפרט תכולת השירותים), ובנוסף שירותים נוספים שינויים ושיפורים ("שוש"ים" לפי בחירת המשרד) שהוצעו על ידי הספק במסגרת המענה למכרז, וכן כל שירות אחר ו/או נוסף הנובע ממתן השירותים שיינתנו על-ידי הספק כמפורט בחוזה, אף שלא נזכר במפורש בחוזה. |

- נציגי הצדדים

  - מנהל ההתקשרות מטעם המשרד לצורך ביצוע חוזה זה הוא/היא מר/גב' _________ [יושלם לאחר הזכייה] או מי שיוסמך על ידיו/ה בכתב (להלן: "מנהל ההתקשרות"). המשרד יהיה רשאי להחליף את מנהל ההתקשרות בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

יובהר כי מנהל ההתקשרות אינו רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ו/או להגדיל את ההיקף הכספי של ההתקשרות, אלא באישור מוקדם של ועדת המכרזים המשרדית, ולאחר חתימת חוזה מתאים על ידי שני מורשי החתימה של המשרד.

  - נציג/ת הספק הוא/היא מר/גב' _________ [יושלם לאחר הזכייה] אשר הוצע/ה על ידו במסגרת המכרז כמנהל הפרויקט (להלן: "נציג הספק"). יובהר, כי הספק לא יהיה רשאי להחליף את נציגו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בסעיף ‏13 להלן.

נציג הספק יהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור לחוזה ובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, ידאג לביצוע השירותים וכל הדרוש לצורך יישום וביצוע כל התחייבויות הספק על פי החוזה, במלואן ובמועדן.

- תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות היא חמש (5) שנים, החל מיום חתימת החוזה (להלן: "תקופת ההתקשרות"), תקופת ההתקשרות תכלול את התקופות המתוארות להלן, אשר יחולו בנפרד על כל אחד משני השלבים כמפורט בסעיף 4.4.3 לפרק 2 – מפרט השירותים:

  - תקופת ההקמה – במהלך תקופת ההקמה של כל אחד משני השלבים בכפוף לתוכנית העבודה המפורטת שתוּכן על-ידי הספק ותאושר על-ידי המשרד ישלים הספק את אספקת והקמת מערכת החיפוש בארכיון המדינה, בהתאם לשלב הרלוונטי,  לרבות התקנה, שירותי אפיון מפורט, שירותי פיתוח והתאמות, שירותי הקמה, שירותי מיפוי המידע ואפיון התבניות, שירותי התאמת המערכת לסביבת העבודה של הארכיון, שירותי הדרכה, שירותי מבדקי מסירה וקבלה, הכל כמוגדר וכמפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד, ובכפוף למסירת הודעה ואישור בכתב מהמשרד לגבי השלמת תקופת ההקמה.

  - תקופת ההטמעה – במהלך תקופת ההטמעה של כל אחד משני השלבים (שתארך עד 3 חודשים מתום תקופת ההקמה של השלב הרלוונטי, ובהתאם ובכפוף לתוכנית העבודה המפורטת שתוּכן על-ידי הספק ותאושר על-ידי המשרד) ישלים הספק את הטמעת המערכת בארכיון המדינה, בהתאם לשלב הרלוונטי, לרבות שירותי התאמות נדרשות בסביבת העבודה של הארכיון ושירותי הדרכה ככל שנדרש, הכל כמוגדר וכמפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד, ובכפוף למסירת הודעה ואישור בכתב מהמשרד לגבי השלמת תקופת ההטמעה.

לוח הזמנים המחייב יהיה בהתאם לתוכנית המפורטת שתוכן על ידי הספק באישור המשרד, ובכל מקרה למשרד תהיה הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להודיע לספק בכתב, על דחייה ו/או השהייה ו/או הארכה של כל אחת מהתקופות האמורות לעיל ולהלן, והמציעים מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך.

המשרד יהיה רשאי להחליט, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי ההקמה וההטמעה יבוצעו במקביל.

  - תקופת האחריות – במהלך תקופת האחריות, שתארך 12 חודשים מתום תקופת ההטמעה של כל שלב, יספק הספק שירותי אחריות למערכת, לרבות שירותי תחזוקה שוטפים ושירותים נוספים ללא תמורה, הכל בהתאם למוגדר ולמפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד.

  - תקופת התחזוקה – במהלך תקופת התחזוקה (שתחל מתום תקופת האחריות של כל שלב ותסתיים במועד תום חוזה ההתקשרות) יספק הספק שירותי תחזוקה למערכת, וזאת במחירים, התעריפים, ההוראות והתנאים המפורטים והמוגדרים בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד.

  - הארכת תקופת ההתקשרות - למשרד שמורה זכות הברירה הבלעדית (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות, כהגדרתה לעיל,  בעד 5 תקופות נוספות של שנה כל אחת ובסה"כ עד 5 שנים נוספות (להלן: "תקופת ההארכה" או "תקופות ההארכה", לפי העניין). המשרד יהיה רשאי להפעיל את האופציה כאמור באופן חלקי או מלא, לגבי חלק משירותים או כולם. הארכת ההתקשרות תיעשה בכתב על-ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד, בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד. מובהר, כי בתקופות ההארכה ימשיכו לחול כל תנאי המכרז, לרבות הוראת החוזה והמפרט הטכני.

ככל שתמומשנה תקופה או תקופות ההארכה, מתחייב הספק להאריך את (א) תוקף הערבויות שמסר למשרד במסגרת החוזה, וכן את (ב) הביטוחים שנדרש לערוך ולקיים במסגרת חוזה זה, והכול בהתאמה לתקופות ההארכה.

  - על אף האמור, לעניין מערכות ו/או מוצרים ו/או ציוד שנרכשו סמוך לפני תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה, ככל שתמומשנה, מובהר כי התחייבות הספק לאחריות בגין אותן מערכות, תימשך אף היא 12 חודשים מיום רכישת/התקנת המערכת/מוצר/ציוד ועל כן ככל שיידרש בנסיבות הענין תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות,.

- הצהרות והתחייבויות הספק

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:

  - במידה והוא תאגיד, כי הוא תאגיד הרשום כדין בישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.

  - במידה והוא תאגיד, כי אין לו חובות אגרה שנתית לרשם התאגידים, בגין השנים הקודמות למכרז; וככל שהספק הינו חברה בע"מ, החברה אינה "חברה מפרת חוק" ואינה מצויה בהתראה לפני רישומה כְּכָּזו. המשרד יוכל לדרוש מהספק בכל עת קבלת נסח רישום עדכני של הספק אצל רשם התאגידים, כדי לוודא עמידתו בתנאי זה. מודגש כי אי-מסירת נסח רישום עדכני כאמור, בתוך 30 ימים מהמועד שבו נדרש הספק לעשות כן, תהווה כשלעצמה עילה להפסקת ההתקשרות של המשרד עם הספק.

  - כי הוא עומד בכל דרישות הסף והתנאים הנוספים שנקבעו במסמכי המכרז, כפי שהצהיר ובמסגרת הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במענה למכרז במכרז וכי ימשיך לעמוד בהם עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - כי הינו בעל הניסיון והידע המאפשרים לו לספק את השירותים על פי הוראות חוזה זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במסמכי המכרז בכלל ובחוזה זה ובמפרט תכולת השירותים בפרט, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

  - כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו או כל סיבה אחרת, להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ו/או פסק-דין.

  - כי קיבל ובדק את המידע הרלוונטי למתן השירותים הקיים במשרד; כי קיבל ובדק את כל ההסברים וההבהרות בקשר עם מתן השירותים; כי ידוע לו שהחובה לקבלת המידע האמור ובחינתו לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות החוזה בכלל ובהתאם להוראות כל דין בפרט, מוטלת עליו ובאחריותו המלאה והבלעדית; וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע הנ"ל לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה ו/או על מנת להטיל על המשרד אחריות כלשהי.

  - כי הבין את מלוא צרכי המשרד ודרישותיו, לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז; כי בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל המשמעויות הכרוכות במתן השירותים ואת אפשרות הביצוע של כל התחייבויותיו על פי החוזה, ולרבות לעניין זה: המידע המפורט במסמכי המכרז, הוראות הדין הרלוונטיות למתן השירותים וההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם, וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי נוסף הרלוונטי לצורך מתן השירותים; כי לאחר שבדק את האמור וביצע כל בדיקה ובחינה נוספת שמצא לנכון הגיע למסקנה, כי אספקת השירותים בהתאם למסמכי המכרז הינה אפשרית ומעשית, וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  - כי הינו האחראי הבלעדי לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה מול המשרד, וכי הוא נושא באחריות מלאה לכל פעילות של כל מי שפועל לרבות קבלני משנה מטעמו (ככל שישנם וככל שיאושרו על-ידי המשרד), לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובד-מעביד וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה.

  - כי ידוע לו שהפיקוח אותו יבצע מנהל ההתקשרות ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע השירותים, וכל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיעניק המשרד ו/או כל מי מטעמו לספק ו/או לכל מי מטעמו, אינם אלא אמצעי ביקורת, כמו גם שהם אינם מהווים חוות דעת ו/או הצהרה מטעם המשרד, ובכל מקרה לא יהיה בהם על מנת לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית כלפי המשרד ו/או כלפי כל מי מטעמו בקשר עם החוזה ו/או להטיל על המשרד ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי.

  - כי כל המידע אותו מסר הספק למשרד במסגרת המכרז ו/או לקראת חתימת החוזה, הנו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי החוזה.

  - כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו בחוזה והמשך קיומן בתוקף הן תנאי להתקשרות עמו, והוא יודיע מיידית בכתב על כל שינוי שיחול בהן.

- השירותים

  - הספק מתחייב לספק את השירותים כהגדרתם בסעיף ‏1.5 לעיל, בהתאם להוראות החוזה בכלל והוראות מפרט תכולת השירותים בפרט ולהנחיות המשרד, כפי שיינתנו לו מעת לעת, והכול באיכות מעולה ובאופן היעיל ביותר.

  - השירותים יבוצעו באמצעות הצוות המקצועי במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המשרד. במסגרת האמור, הספק יישא באחריות לכך שנציג הספק וחברי הצוות המקצועי מטעמו יעמידו לרשות המשרד את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים ויתר התחייבויותיו במלואן ובמועדן.

  - במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה והבלעדית לביצוע כל הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך, הקשור, הנוגע והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יערוך על חשבונו דו"חות ו/או יספק כל כוח אדם הנדרש לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן, וכן יבצע כל פעולה ויספק כל שירות, שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם פעולות ו/או שירותים אלה אינם נזכרים במפורש בהוראות החוזה, הכל על מנת להבטיח את השלמת השירותים במלואם ובמועדם, ולצורך הגשמת תכליתו של החוזה באופן שבו יסופקו למשרד השירותים בהתאם לכל הדרישות המפורטות במפרט תכולת השירותים ושאר הוראות החוזה.

למען הסר ספק, פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים על פי החוזה, לכל דבר ועניין, ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

  - במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים, וכחלק בלתי נפרד מהם, יספק הספק כל ציוד, רכיב אספקה, כוח אדם, חומרים, כלים, וכן כל היתר, למעט רכיבי חומרה, מערכות הפעלה ובסיסי נתונים אשר יסופקו על ידי המשרד כפי שיסוכם בנפרד ומראש בין הצדדים להלן ו/או כל שירות אחר שיבוצע על ידי המשרד, וכן יבצע כל פעולה ויספק כל שירות, גם אם פעולות ו/או שירותים אלה אינם נזכרים במפורש בהוראות החוזה והמפרט תכולת השירותים (ובכלל האמור אף אם הספק לא נקב ברכיבי אספקה / פעולות / שירותים אלה בהצעתו למכרז ו/או שאספקתם ו/או ביצועם לא הוגדר באפיון המוצר), הכול על מנת להבטיח את השלמת השירותים במלואם ובמועדם, ולצורך הגשמת תכליתו של החוזה באופן שבו יפעל המוצר בהתאם לכל הדרישות המפורטות במפרט תכולת השירותים ושאר הוראות החוזה. פעולות ו/או שירותים אלה יחשבו, לכל דבר ועניין, ככלולים בביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה והם יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ללא כל תמורה נוספת על זו הנקובה בחוזה.

  - הספק מתחייב כי עם תום תקופת ההתקשרות ובמידה ותוארך, בתום תקופות ההארכה או במקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, הוא יוודא שהמערכת תמשיך לעבוד באופן תקין על כל מרכיביה גם לאחר תום ההתקשרות.

  - נציג הספק יתייצב לרשות מנהל ההתקשרות בכל מקום שעליו יורה מנהל ההתקשרות, לצורך ביצוע בפועל של השירותים, לצורך מתן ייעוץ, לצורך השתתפות בישיבות ו/או פגישות עם גורמי המשרד ו/או צדדים שלישיים, לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע ממתן השירותים, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל האמור לכל תשלום נוסף, מכל מין וסוג שהוא, למעט התמורה האמורה בחוזה.

  - מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה, ייחשבו השירותים (או כל חלק מהם, לרבות כל אבן דרך שנקבעה לביצועם) ככאלה שהושלמו, רק לאחר שבחן המשרד ו/או מי מטעמו את ביצועם ואת התאמתם להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של מנהל ההתקשרות המעיד על השלמת השירותים במועד.

אין באישור המשרד  ו/או מי מטעמו בדבר ביצוע או השלמת השירותים, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לטיב ביצועם ו/או לאיכותם ו/או לביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

  - שינויים ושיפורים

    - מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, למשרד תהא הזכות ליזום, במהלך כל תקופת ההתקשרות, שירותים נוספים ו/או עריכת שינויים ו/או שיפורים במערכת או בכל חלק ממנה מעל לעת בין היתר כמפורט בסעיף 4.13 למפרט השירותים (להלן - "שו"שים")

    - על אף האמור בסעיף ‎5.8.1 לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע הפעולות הבאות לא יחשבו כשו"שים, והם יבוצעו על ידי הספק ללא תמורה נוספת:

      - כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו כתוצאה ממעשה, מחדל ו/או הפרה של הספק ו/או שידרשו לצורך קיום מלא התחייבויותיו של הספק ו/או לצורך השלמת השירותים, לרבות העמדת המערכת בדרישות המפרט הטכני.

      - תיקון תקלות לפי סעיף 4.11 לפרק 2 – מפרט השירותים.

      - התקנת גרסאות חדשות כמפורט בסעיף 4.12 לפרק 2 – מפרט השירותים.

      - שינויים כפויים במערכת, לרבות במקרה שנוצרה מניעה מעשית, חוקית או אחרת לבצע שימוש כלשהו במערכת בלעדיהם, ובלבד שהעילה לביצוע השינויים הכפויים כאמור, הייתה קיימת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז והספק ידע עליה ו/או היה עליו לדעת עליה.

      - פעולות הכלולות במסגרת השירות והתחזוקה כמפורט בסעיף 4.10 לפרק 2 – מפרט השירותים.

    - ביצועם של שו"שים יהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

      - המשרד יפנה לספק בכתב, טרם המועד המתוכנן לביצוע השינוי ויפרט את השו"שים הנדרשים (להלן - "פנייה לשו"שים").

      - תוך הזמן שיהיה נקוב בפנייה לשו"שים, יגיש הספק למשרד תכנית עבודה ראשונית לביצוע השו"שים המגדירה באופן כללי את ביצוע השו"שים ואת לוחות הזמנים, לרבות התמורה המבוקשת על-ידי הספק בגין ביצוע השו"שים, ועל בסיס הצעתו הכספית במכרז (להלן -  "הצעה ראשונית").

      - המשרד יוכל לאשר, או לדחות את ההצעה הראשונית, או לאשרה בסייגים, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ויחולו הוראות סעיף ‎5.8.3.7 להלן, בשינויים המחויבים.

      - לאחר שהמשרד אישר את ההצעה הראשונית (או ההצעה הראשונית לאחר תיקון הסייגים, ומובהר כי הכוונה גם לאישור כמות השעות שהציע הספק), יוציא המשרד הזמנת עבודה כתובה בקשר לביצוע השו"שים (להלן - "הזמנה לשו"שים").

      - לאחר הוצאת ההזמנה לשו"שים יערוך הספק תכנית עבודה מפורטת, ובה ייכללו בין היתר, העבודות אותן יש לבצע, והאופן בו התוכנית עונה על דרישות המשרד, שלבי העבודה, לוח זמנים (כולל מועדי תחילת וסיום ביצוע של השו"שים), כל השינויים וההשפעות (ככל שיהיו) על המערכת וכיו"ב כל השפעה אחרת על השירותים (להלן -  "תוכנית השו"שים").

      - המשרד יודיע לספק, בכתב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אם ברצונו לאשר את תוכנית השו"שים המוצעת על ידי הספק, במלואה או בסייגים, או לדחותה. המשרד יפרט בהודעתו לספק את הסתייגויותיו ו/או את הערותיו לתוכנית השו"שים, ככל שיהיו.

      - דחה המשרד את תוכנית השו"שים או אישר אותה בסייגים, יבצע הספק על חשבונו ויגיש למשרד, לא יאוחר משלושה (3) ימי עבודה לאחר מועד קבלת ההודעה כאמור, תוכנית שו"שים מתוקנת, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם ציין המשרד בהודעתו, והמשרד ימסור לספק את התייחסותו לתוכנית השו"שים המתוקנת בהתאם להוראות בסעיף 5.8.3.6 לעיל, בשינויים המחויבים.

      - אישר המשרד את תוכנית השו"שים, יבוצעו השו"שים בהתאם להוראותיה, והיא תצורף ותהיה כחלק בלתי נפרד מהאפיון המפורט (להלן -  "תוכנית השו"שים המאושרת"). הספק יעדכן כל תיעוד שיש לעדכנו בהתאם לתוכנית השו"שים המאושרת, לרבות תוכנית העבודה להקמת המערכת, באופן שבו יחשבו השו"שים לצורך החוזה ובקשר עם התחייבויות ואחריות הספק על פיו, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, לכל צורך ועניין, ובאופן שבו יישא הספק באחריות הבלעדית לביצוע ולהשלמת השירותים, לאחר ביצוע השו"שים במלואם ובמועדם, כשהמערכת עומדת בכל מקרה, בכל דרישות המפרט הטכני, כשהן מעודכנות בהתאם לשו"שים שאושרו על ידי המשרד.

    - על השו"שים וכל הנובע מהם, במישרין ו/או בעקיפין, יחולו כל הוראות החוזה, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בתוכנית השו"שים המאושרת.

    - המשרד ישלם לספק תמורה בגין שירותי אספקת שו"שים המתוארים בסעיף זה לעיל, בהתאם להוראות סעיפים ‎7.2.5.1 ו-7.4 להלן.

  - יובהר, כי למשרד שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט ביחס לרכישת השירותים בהתאם לצרכיו, והוא אינו מתחייב לרכוש כמות מינימאלית כלשהי. זכות זו הינה זכות חד צדדית שאיננה מחייבת את המשרד בשום צורה ואופן.

- זכויות קניין רוחני

  - הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים ו/או זכויות הפטנטים ו/או הסודות המסחריים ו/או הזכויות האחרות לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב – 1972, זכויות לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות לפי חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס – 1999, זכויות ב- "סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל הנדרשות לצורך ביצוע השירותים והשימוש בהם על-ידי המשרד (להלן: "הזכויות הקנייניות"). לגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק – הספק מצהיר שיש בידיו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות לצורך ביצוע השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין בהתאם לתנאי חוזה זה.

  - כן מצהיר הספק, כי אין ולא יהיה בביצוע השירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה נגדו ו/או נגד מי מטעמו תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור ולא ידוע לו על איום בהגשת תביעה שכזאת.

  - נודע לספק כי רכיב כלשהו בשירותים מפר זכות, בניגוד להוראות חוזה זה, יסיר אותו מיד ויסכם עם המשרד על שימוש ברכיב חוקי אחר אשר תכונותיו אינן נופלות מאלה של הרכיב מפר הזכות, או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי חוזה זה, על חשבונו בלבד וכפי שיסוכם בין הצדדים, והכול כדי לאפשר שימוש בשירותים ללא הפרעה למשרד ו/או למי מטעמו.

  - בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי איזה מהחומרים שהוכנו ו/או שהוגשו למשרד על ידי הספק או מי מטעמו, מפר זכות של צד שלישי (להלן: "טענת הפרה"), אזי יישא הספק באחריות הבלעדית, על חשבונו, להגן על המשרד ו/או על מי מטעמו מפני אותה טענת הפרה וישלם את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד שבהם יידרש המשרד לשאת, מיד לאחר שנדרש לכך על-ידי המשרד. הספק יהיה אחראי להבטיח, על חשבונו, כי המשרד יוכל להשתמש באיזה מהחומרים נשוא טענת ההפרה, כמפורט בסעיף ‏6.3 לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יפצה ו/או ישפה את המשרד, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למשרד ו/או שאותו נדרש המשרד ו/או מי מטעמו לשאת בקשר עם טענת ההפרה.

  - המשרד יודיע לספק על כל תביעה שתוגש לפי סעיף זה ויאפשר לספק להשתתף בהגנה. המשרד לא יתפשר עם התובע כאמור בסעיף זה ולא יודה בטענותיו, ללא תיאום עם הספק מראש ובכתב.

  - כל רעיון, תכנית, רישום, חישוב, שרטוט, מפרט, הרשאה, אישור, היתר, עבודה, מסמך מכל סוג שהוא או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים עבור המשרד ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה ו/או גרסה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או גרסה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו על ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או על ידי מי מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי המשרד ו/או מי מטעמו ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו (לעיל ולהלן: "החומרים"), לרבות הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין מהם, יהיו מלכתחילה קניינו המלא והבלעדי של המשרד, והספק מצהיר כי האמור לעיל הינו בבחינת הסכמה אחרת בהתאם לסעיף 35 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ככל שחל), ומוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג   שהוא בקשר לכך.

על אף האמור, יוחרג מבעלות המשרד הקניין הרוחני שהינו בגדר תוצרים קיימים שימסרו או    יסופקו טרם תחילת ההתקשרות ובכלל זה ידע ומיומנויות של הספק, שפותחו על ידי הספק שלא במסגרת השירותים עבור המשרד או שאינם ייחודיים עבור המשרד, לרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיות ורעיונות.

  - הספק מקנה בזאת למשרד ולכל מי מטעמו רישיון שימוש עולמי, בלתי מוגבל, בזמן ו/או כמות משתמשים ו/או בכל דרך אחרת, במוצר לכל יישום ממשלתי שיותאם על בסיס המוצר וכן בכל רכיב ציוד חומרה וברכיבי תוכנה אשר יסופקו על ידו במסגרת השירותים, לרבות זכות בלתי מוגבלת לבצע פיתוחים במוצר ככל שתוזמן סביבת פיתוח למוצר.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות (כהגדרתן להלן) שיכולות להיות לו בקשר לחומרים, אף לאחר סיום התקשרותו עם המשרד. "זכויות מוסריות" משמען כל זכות של יוצר לטעון כי שמו ייקרא על יצירתו, כל זכות להתנגד לכל שינוי של יצירה וכל זכות דומה הקיימת תחת כל דין בכל מדינה בעולם או תחת כל אמנה.

  - המשרד יהא רשאי לנהוג בחומרים כמנהג בעלים ולבצע בהם כל שימוש שייראה לו, תוך כדי תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, ביצוע פיתוחים במוצר, השלמות או עריכה מחדש, פרסומם, או העברתם לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

  - מודגש בזה כי החומרים וכל עותק מהם, בין אם הוא מודפס או על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, הם רכושו של המשרד והספק לא יהיה רשאי לעכבם תחת ידו גם במקרה שיגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המשרד, או מכל סיבה אחרת.

  - הספק ו/או מי מטעמו לא יהא רשאי לעשות שימוש כלשהו בחומרים, אלא אם קיבל הסכמה בכתב ומראש חתומה בידי מורשי חתימה של המשרד, ובהתאם לתנאי ההסכמה.

  - בעת סיום תקופת ההתקשרות, או אם בוטל החוזה מכל סיבה שהיא, תוך 3 ימים ממועד ביטול החוזה, או בכל עת לפני כן, על-פי דרישת המשרד, בתוך 3 ימים ממועד דרישה כאמור, ימסור הספק למשרד את כל העותקים המקוריים, ההעתקים והתמציות של כל החומרים המוחזקים על ידיו או יבצע בהם כל פעולה אחרת שיורה המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהספק ישמור עותקים כלשהם של הנ"ל ומבלי שלספק תהא זכות עיכבון בהם. על אף האמור, הספק יהיה רשאי להשאיר בידיו העתקים של החומרים האמורים, ככל שנדרש לעשות כן על פי דין, ובתנאי שההעתקים האמורים יישמרו במקום מאובטח.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, המשרד יהיה רשאי לדרוש והספק מתחייב למסור בתקופת ההתקשרות ועד תום שנה לאחר מכן, כל מידע הקשור בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי החוזה.

  - הספק מתחייב בזה לעגן את זכויות המשרד בהתאם לסעיף ‏6 זה בכל התקשרות שלו עם עובדיו, קבלני המשנה ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה

- התמורה  [כל הסכומים יושלמו לאחר הזכייה]

  - תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם לשביעות רצון המשרד, ובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות הספק, יהיה הספק זכאי לתשלומים כמפורט להלן (להלן: "התמורה").

  - עלות הקמה ופיתוח

פירוט העלויות בסעיף זה כולל את סך התמורה לספק הזוכה עד סיום תקופת האחריות, לרבות רישיונות, ניתוח, עיצוב, הקמת תשתית ומימשק ניהול, אפיון מפורט, פיתוח, הקמה, ניהול פרויקט, בדיקות, תיעוד, הדרכה, הרצה, וכל עלות אחרת. אופן תשלום התמורה בגין רכיבי ההקמה והפיתוח יהיו בהתאם לאבני הדרך לתשלום המתוארות בסעיף 3.4.6.1 לפרק 1 (הזמנה להציע הצעות).

    - עלות רישיונות

- עלות הרישיונות כוללת את כל הדרישות ממוצר הבסיס ולמוצרים הנלווים (אם יהיו), המפורטות במפרט, ככתוב בסעיפים המצוינים בטבלה, כולל תחזוקה ותמיכה ואת השימוש בכל חלקי מוצר הבסיס היום ובעתיד.

- מחיר הרישוי לא ישתנה כתוצאה מהחלפת פלטפורמה או מערכת הפעלה או בסיס הנתונים עליהם תותקן המערכת .

- מחיר הרישוי לא ישתנה כתוצאה ממספר ההתקנות בשרתים ברשת, ולא יהיה תלוי במספר הפיתוחים שיבנו על בסיס יכולות מוצר הבסיס.

|  | רכיב | עלות |
| --- | --- | --- |
| 2 | רישיון למוצרי הבסיס |  |

    - עלות הפיתוח והתאמת המערכת לדרישות הארכיון והתאמתה בסביבת הייצור

רכיב זה כולל הדרכה והטעמה כמפורט בסעיף 4.4.4.1 לפרק 2 – מפרט השירותים.

|  | רכיב | עלות |
| --- | --- | --- |
| 2 | פיתוח מערכת החיפוש |  |

    - עלות שירות ותחזוקה

עלות שנתית שוטפת לתחזוקה ושירות תחושב כאחוז ממחיר הרישיונות שהוצעו בטבלה בסעיף 7.2.1 ו-7.2.2, כאמור תשלום זה  ישולם החל מסוף תקופת האחריות ועד לתום תקופת  ההתקשרות.

|  | רכיב | אחוז |
| --- | --- | --- |
| 1 | שירות ותחזוקה למוצר בסיס |  |
| 2 | שירות ותחזוקה לעבודות פיתוח |  |

    - מחירון לעבודות ושירותים נוספים

כמתואר בסעיף 4.13 לפרק 2 (מפרט תכולת השירותים) המזמין יוכל להזמין שירותים נוספים, שיפורים ושינויים (שו"שים) שיינתנו באתר המזמין על בסיס שעות תשלום לפי שעה בהתאם לעלויות המוצעות.

|  | הרכיב (לפי שעות עבודה וסוג תפקיד) | עלות בש"ח לש"ע | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מומחה אינטגרציה / ארכיטקט |  |  |
| 2 | מנהל פרויקט / מנתח מערכות ראשי |  |  |
| 3 | מנתח מערכות |  |  |
| 4 | מנהל פרויקט / מפתח ראשי |  |  |
| 5 | אחראי תפעול ותשתיות |  |  |
| 6 | מתכנת |  |  |
| 7 | איש תמיכה תכנית / מבקר איכות |  |  |
| 8 | איש system |  |  |
| 9 | מנהל בסיס נתונים (DBA) |  |  |
| 10 | מדריך/ מטמיע זוטר |  |  |
| 11 | מומחה אבטחת מידע |  |  |

      - עבור כל הזמנת שינויים ושיפורים, התמורה בגין מתן אותם שו"שים, תהא כמפורט בטבלה שלעיל , ובהתאם להוראות המפורטות להלן:

        - היה ובוצעו שינויים ושיפורים במחיר לפי שעה, יחויב המשרד אחת לחודש. עד ה-2 לכל חודש, יגיש הספק למנהל ההתקשרות מטעם המשרד לבדיקה ולאישור, חשבוניות ודו"ח מפורט הכולל ריכוז חודשי של ביצוע השירותים, לרבות פירוט שעות העבודה ורכיבים במידה והיו, בהתאם לטופס הדיווח המצורף בנספח ב'.

        - היה ובוצעו שו"שים במחיר כולל (FIX PRICE), או במחיר תפוקה, התשלומים יתבצעו בהתאם לאבני הדרך המוסכמות כפי שצוינו בתכנית השו"שים המאושרת כהגדרתה בסעיף 5.8.3.8 לעיל למפרט תכולת השירותים.

  - מובהר בזאת כי התמורה המרבית שתשולם לספק בגין ביצוע השירותים על פי חוזה זה לא תעלה בכל מקרה על סך של _____________   [יושלם לאחר הזכייה] ₪ בתוספת מע"מ.

  - בכפוף להוראות חוזה זה והוראות התכ"מ כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, התמורה תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות, הנדרשות, המתחייבות והנובעות מביצוע השירותים, לרבות - הוצאות בגין העסקת כוח אדם, עלויות רישיונות נדרשים, הוצאות משרדיות, נסיעות, ביטוחים, כל מס (למעט מע"מ), אגרה וכו'. מוסכם בזה בין הצדדים כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף תמורה זה, לא במהלך תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ולא לאחר פקיעתה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם אחר או גוף אחר, אלא לאחר אישור ועדת המכרזים המשרדית, בהתאם לחוזה בכתב שייחתם מראש על ידי שני מורשי החתימה של המשרד.

- הצמדה

  - מנגנון ההצמדה, ככל שיידרש, יחושב בהתאם למפורט להלן. מובהר כי לא ישולמו לספק כל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער כלשהם מעבר לאמור במפורש בסעיף זה להלן.

  - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתמורה שנקבעה בהתקשרות.

  - הוראות סעיף ‏8 זה בקשר להצמדה, כפופות לתנאים ולקבוע בהוראת תכ"ם 7.5.2.1 המתפרסמת על-ידי החשכ"ל, ובכל מקרה של סתירה ו/או עדכון ההוראה, יגבר האמור בהוראה העדכנית ו/או כפי שפורסמה.

  - חישוב הצמדה לגבי רכיבים אשר התמורה בגינם נקובה בשקלים

לגבי רכיבים אשר התמורה בגינם נקובה בשקלים, יחול האמור בסעיף זה להלן.

    - מנגנון ההצמדה, ככל שיידרש, יחושב בהתאם למפורט להלן. מובהר כי לא ישולמו לספק כל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער כלשהם מעבר לאמור במפורש בסעיף קטן זה להלן.

    - לצורך האמור בסעיף זה, ישמשו ההגדרות להלן:

      - "תאריך התחלת ההצמדה" – 18 חודש מיום חתימת החוזה.

      - "מדד התחלתי" – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, כמפורט בסעיף ‏8.4.2.1 לעיל.

      - "המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון על ידי הספק.

      - "הצמדה שלילית" – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

      - "המדד" – מדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  - מנגנון ביצוע הצמדה

      - ביצוע ההצמדה יחל בתאריך התחלת ההצמדה, למעט במקרה המפורט בסעיף ‏‏8.5.1.2 להלן. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

      - על אף האמור בסעיף ‏‏8.5.1.1 לעיל, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מיום חתימת החוזה, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של 4% ויותר מהמדד הידוע ביום חתימת החוזה, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, והמדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

      - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

      - חישוב ביצוע ההצמדה יהיה במועד הגשת החשבונית למשרד, כמפורט בסעיף ‏9 להלן.

- תנאי תשלום

על תשלום התמורה יחולו ההוראות שלהלן:

  - מועדי תשלום החשבון יתבצעו לפי המפורט בהוראת תכ"ם 1.4.0.3 – מועדי תשלום בכפוף להגשת חשבוניות ואישורן על-ידי מנהל ההתקשרות.

  - עבור שירותים מקצועיים אשר יוזמנו לפי שעות, בתום כל חודש קלנדרי, יגיש הספק למשרד דיווח בגין החודש הרלוונטי, לרבות דו"חות נוכחות של הצוות המקצועי ו/או אסמכתאות נוספות בהתאם לדרישות המשרד. לאחר אישור המשרד לדו"ח הנוכחות, יוכל הספק להנפיק חשבונית מס לתשלום. הדיווח ייעשה באמצעות טופס הדיווח המצורף לחוזה כנספח ב' הספק נדרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור השירותים, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי, אלא אם הורה המשרד אחרת. הנחיות נוספות בנושא מפורטות בנספח ג'  לחוזה זה.

  - במעמד חתימת חוזה זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך תקופת ההתקשרות, וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי חוזה זה, ימציא הספק לחשב המשרד צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף, על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), וכן אישור מפקיד מורשה (כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976), או מרואה חשבון או יועץ מס, כי הספק מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי חוק מס ערך מוסף, וכמו כן שהספק נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ.

  - מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים, יתווסף לתשלומים האמורים לעיל וישולם לספק במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום על-פי חוזה זה, בשיעור שיהיה בתוקף בעת ביצוע כל תשלום כאמור וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.

- ערבות

  - להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי החוזה, יפקיד הספק בידי המשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בלתי מותנית, אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת למימוש בשלמות או לשיעורין על פי דרישה חד-צדדית של המשרד ללא צורך לנמק את דרישתו וצמודה למדד הבסיס, בסך של______   [יושלם לאחר הזכייה. הסכום יהיה 5% מהתמורה המרבית כמפורט בסעיף ‏7.3]  ₪ (______ שקלים חדשים) (להלן: "הערבות"). הערבות תהא לבקשת הספק ותינתן לטובת המשרד.

  - המצאת הערבות ואישורה על-ידי המשרד כמתאימה לדרישותיו הינה תנאי מוקדם לכניסת חוזה זה לתוקף.

  - כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות דלעיל יחולו על הספק.

  - הערבות תהיה בתוקף עד תום 90 ימים לאחר סיום מועד ההתקשרות. ככל שתמומשנה תקופות ההארכה, מתחייב הספק כי לפחות 45 ימים לפני מועד פקיעתה של הערבות כאמור, יאריך את תוקפה עד ל-90 ימים לאחר תקופת ההארכה, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות נשוא החוזה, והכל אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

  - הערבות תהא של מוסד בנקאי או חברת ביטוח המורשית לתת ערבויות המפורטות להלן, ותהיה חתומה על ידי הנציגים המורשים של המוסד הבנקאי / חברת הביטוח:

    - איילון חברה לביטוח בע"מ

    - אליהו חברה לביטוח בע"מ

    - אריה חברה לביטוח בע"מ

    - ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

    - הדר חברה לביטוח בע"מ

    - הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

    - כלל ביטוח אשראי בע"מ

    - המגן חברה לביטוח בע"מ

    - הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

    - כלל חברה לביטוח בע"מ

    - מגדל חברה לביטוח בע"מ

    - מנורה חברה לביטוח בע"מ

    - הראל חברה לביטוח בע"מ

    - ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

  - הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח ד' לחוזה.

  - ככל שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד, הספק לא מילא איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה, יהא המשרד רשאי לחלט את הערבות או לדרוש הארכה נוספת לתקופה שתיקבע, וזאת מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שיזקק להליכים משפטיים כלשהם.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט, בהודעה בכתב ומראש של 7 ימים.

  - בכל מקרה בו יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או נספחיו, ולא תיקן את ההפרה בתוך 10 ימים מיום שנדרש לעשות כן בכתב, ו/או בכל מקרה אחר שבו יהיה המשרד זכאי לתשלום מאת הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהיה המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את הכספים המגיעים לו מהספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשרד לכל סעד אחר במקרה כזה.

  - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה זכאי לתבוע מן הספק את מלוא נזקיו הממשיים שמעבר לסכום הנקוב בערבות, אף אם חילט את הערבות. כמו כן, אין במימוש הערבות כדי לגרוע מאחריות הספק ו/או מהסעדים העומדים למשרד כנגדו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

  - מובהר כי זכות המשרד לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, הינה מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

  - השתמש המשרד בזכותו לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (7) ימים מהיום שבו קיבל הספק הודעה שהמשרד גבה את הערבות או כל סכום ממנה.

  - מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק המפורטות בחוזה.

  - האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי המשרד לפי החוזה ו/או על-פי כל דין.

  - לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לספק לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות, אם תהיינה, ואישור המשרד כי השירותים סופקו לשביעות רצונו המלאה וכי הספק עמד בכל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

סעיף ‏10 זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

- אחריות לנזקים ושיפוי

  - הספק יישא לבדו באחריות לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, של הספק או של מי מעובדי הספק, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו, במסגרת פעולתם על פי חוזה זה ו/או במסגרת השירותים.

  - הספק מתחייב לשפות את המשרד ו/או את מי שפועל מטעם המשרד ו/או מי מטעמם בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בקשר עם תביעה או דרישה שהוגשה נגד המשרד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו, או בקשר עם טענה כשלהי כאמור ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף ‏11.1 לעיל וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.

  - הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי המשרד, הבאים מכוחו ו/או המועסקים על-ידיו לא ישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שייגרם לספק, לבאים מכוחו ו/או למועסקים על-ידיו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במסמכי המכרז.

  - למען הסר ספק, הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מבצע את השירותים עבור המשרד על בסיס קבלני, כאמור בסעיף ‏15 להלן, ולכן המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל ביצוע השירותים על פי חוזה זה.

  - עוד יובהר, כי במקרה שמי מעובדי הספק יתבע את המשרד, המדינה, הממשלה או עובדיהם או שליחיהם, מכל סיבה שהיא הקשורה למתן השירותים או כרוכה בהם, יהא הספק חייב לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים בתביעה או בצורך להתגונן בפניה, וכן יהא חייב לשפות את המשרד בגין כל סכום אשר המשרד יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.

  - המשרד יודיע לספק על כל תביעה שתוגש לפי סעיף זה ויאפשר לספק להשתתף בהגנה. המשרד לא יתפשר עם התובע כאמור בסעיף זה ו/או יודה בטענותיו, ללא תיאום עם הספק מראש ובכתב.

  - סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה או קשורה אליו.

- ביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות המעבידים

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –   משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד

שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

    - כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו - יבוטל;

    - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים,

קבלני  משנה ועובדיהם;

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

  - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או		נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

______________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

    - הספק יבטח את אחריותו בגין הקמה, פיתוח ותחזוקה של מערכת חיפוש בארכיון המדינה כולל סנכרון ואינדוקס ומערכת ניתוח התרחשויות (Analytics) עבור כל רכיבי המידע (תיקים, מסמכים, תמונות וכו') שיוצגו באתר הציבורי ואלו שיוצגו באתר הפנימי אם יוקם  כזה, כולל קליטה, ניהול, שמירה והנגשה יעילה ומהירה בסביבה אינטרנטית של רכיבי המידע, סנכרון עם מערכת קיימת "רימון" מבוססת תוכנה ובסיס  נתונים "דוקומנטום" חברת EMC, רב-שפתי, שירותי  הדרכה והטמעה, תיקון תקלות תוכנה, שיפור ועדכון גרסאות בתוכנה, שינויים ושיפורים, בדיקות, התקנת גרסאות חדשות, בדיקות, התאמות, הסבות ותמיכה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד ראש  הממשלה בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

    - הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו;

    - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

    - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

    - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין הקמה, פיתוח ותחזוקה של   מערכת חיפוש בארכיון המדינה כולל סנכרון ואינדוקס ומערכת ניתוח התרחשויות (Analytics)  עבור כל  רכיבי המידע  (תיקים, מסמכים, תמונות וכו') שיוצגו באתר הציבורי ואלו שיוצגו  באתר הפנימי אם יוקם כזה, כולל קליטה, ניהול, שמירה והנגשה יעילה ומהירה בסביבה אינטרנטית של רכיבי המידע, סנכרון עם מערכת קיימת "רימון" מבוססת תוכנה ובסיס  נתונים "דוקומנטום" של חברת EMC, רב-שפתי, שירותי  הדרכה והטמעה, תיקון תקלות תוכנה, שיפור ועדכון גרסאות בתוכנה, שינויים ושיפורים, בדיקות, התקנת גרסאות חדשות, בדיקות, התאמות, הסבות ותמיכה.

    - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב משרד ראש הממשלה;

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

    - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

    - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

    - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה עד למועד חתימת החוזה.

    - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד ראש הממשלה  - ארכיון המדינה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

    - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל -  משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.

סעיף ‏12 זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

- הצוות המקצועי המועסק ע"י הספק

  - האמור בסעיף ‏13 זה להלן בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות מפרט תכולת השירותים ביחס לצוות המקצועי, לרבות ההוראות בדבר מנהל פרויקט מטעם הספק.

  - הספק יספק את השירותים באמצעות צוות מקצועי ומיומן, ככל שיידרש. הצוות שיספק הספק יהיה מתוך העובדים אשר הוצגו על ידו בשלב תנאי הסף כמפורט בטבלה שבנספח ב'2 להצעתו. ככל שעובדים אלו אינם עומדים עוד לרשותו של הספק בעת תחילת הפרויקט מסיבות שאינן בשליטתו, יציע מועמדים אחרים שעומדים באותה רמת איכות וניסיון לכל הפחות.

  - הספק מתחייב שלא להעסיק במתן השירותים עובדים שלא אושרו מראש על ידי מנהל ההתקשרות, ככל שיהיה צורך בכך. נתגלה צורך להחליף ו/או להעסיק עובדים אחרים ו/או נוספים על אלו שאושרו על-ידי מנהל ההתקשרות, יקבל הספק לשם כך, בטרם יעסיק את העובדים האחרים ו/או הנוספים, את אישורו בכתב של מנהל ההתקשרות.

  - מובהר בזאת, כי הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבכל עת יוקצו לטובת ביצוע השירותים כל כוח האדם, בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת השירותים במועדם לצורך עמידה בלוחות הזמנים הנקובים בחוזה בכלל ובמפרט תכולת השירותים בפרט, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא.

  - החלפת חבר בצוות המקצועי:

    - בכל עת יהיה המשרד זכאי לפסול (מראש) כל אחד מהצוות המקצועי או לדרוש את הפסקת עבודתו (בדיעבד) של כל אחד כאמור, אם מצא המשרד כי אותו אחד אינו עומד בדרישות המשרד לשם אספקת השירותים באיכות נאותה ו/או מכל טעם אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לתת נימוקים לכך. במקרה כזה יידרש הספק להעמיד איש צוות חלופי מטעמו בתוך 30 ימי עבודה, או כל פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי המשרד, בהתאם לכל תנאי החוזה ומסמכי המכרז (ככל שישנם תנאים) ביחס לגורם זה בצוות המקצועי.

    - הספק לא יהיה רשאי להחליף מי מחברי הצוות המקצועי ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב, והמשרד לא יימנע ממתן הסכמה כאמור אלא מטעמים סבירים. במקרה שמי מחברי הצוות המקצועי יחליט על סיום עבודתו עבור הספק או עבור מי מטעמו, יודיע הספק על-כך למשרד מיד עם היוודע לו הדבר. המשרד יהא זכאי לדרוש שאותו חבר הצוות המקצועי ימשיך במילוי תפקידו עד למועד עזיבתו בפועל, והספק ישתדל להיענות לבקשתו.

    - הספק יתחייב לכך שהחלפת חבר הצוות המקצועי לא תפגע בהתחייבויותיו על-פי ההתקשרות בין הצדדים ושחבר הצוות המקצועי המחליף יהיה ברמה זהה או גבוהה ביחס לרמת חבר הצוות המקצועי שהוחלף, בהתאם לאמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז ביחס לאותו חבר צוות מקצועי.

    - הספק יבצע חפיפה מיטבית, מקיפה ומספקת לחבר הצוות המקצועי המחליף, בהיקף המקובל על שני הצדדים. הספק יישא בכל העלויות הנגרמות כתוצאה מהחלפת חבר הצוות המקצועי.

  - המשרד לא יהיה חייב לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם המשרד סירב לקבל את השירותים באמצעות נותן שירותים כלשהו או בגין החלפתו או הרחקתו עפ"י דרישת המשרד, וכן לא ישמש הדבר כעילה לדחיית מועד מתן השירותים.

- התקשרות הספק עם קבלני משנה

  - הספק לא יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע השירותים, למעט אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובתנאים שיקבעו על ידו.

  - במידה ויאשר המשרד התקשרות עם קבלן משנה כאמור, מובהר כי כל התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ימשיכו לחול עליו ויחולו בנוסף גם על אותו קבלן משנה מטעמו והספק מתחייב לוודא ולגרום לכך כי קבלן המשנה מטעמו יהיה מודע לכך ויבצע חיוביו לפי החוזה לרבות ההוראות הקבועות בסעיפים ‏21 ו-‏22 להלן. כמו כן, מובהר כי לא יהא בכך כדי לגרוע כהוא-זה מאחריות הספק לכל השירותים (לרבות מה שיבוצע בפועל על-ידי קבלן המשנה).

  - יודגש, כי המשרד יהיה רשאי לפסול כל קבלן משנה של הספק, ו/או לדרוש מהספק בכל עת להפסיק כל קשר עם קבלן משנה מסוים בקשר עם השירותים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - יובהר, כי הספק יהיה אחראי לכל מעשי ו/או מחדלי ו/או נזקי קבלני המשנה מטעמו (ככל שאושר לספק על ידי המשרד להתקשר עם קבלני משנה).

  - יודגש כי התשלומים הנובעים מחוזה זה בהתאם לאמור בסעיף ‏7 לעיל ישולמו על ידי המשרד לידי הספק בלבד ולא תהיה למשרד כל אחריות בקשר לתשלום לקבלן המשנה ו/או ליחסיו עם הספק.

לא יהיו לקבלן משנה - כמו גם לצד ג' כלשהו מטעם הספק ולרבות לאנשי הצוות המקצועי - זכויות כלשהן כלפי המשרד. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שהמשרד יידרש ו/או ייתבע ו/או יחויב בתשלום כלשהו לצד ג', ישפה הספק את המשרד בגין כל הוצאותיו לרבות שכ"ט עו"ד וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.

- העדר יחסי עובד-מעסיק

  - אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד-מעסיק, שותפות או שליחות בין הצדדים ו/או בין המשרד לבין עובדי ו/או קבלני הספק ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם.

  - הספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או המועסק על ידו ו/או מי מטעמו לבין המשרד יחסי עובד-מעסיק.

  - הספק מצהיר כי הודיע והבהיר לכל העובדים המועסקים על-ידיו לצורך מתן השירותים כי בינם לבין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעסיק.

  - העובד המועסקים על ידי הספק ו/או מטעמו לצורך ביצוע חוזה זה, לרבות הצוות המקצועי וקבלני משנה ככל שיועסקו, ייחשבו לכל צורך כעובדיו ו/או עוזריו ו/או שליחיו של הספק בלבד.

  - לא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על ידיו בביצוע השירותים על פי חוזה זה זכויות של עובדים אצל המשרד ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

  - הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע תשלומי ביטוח לאומי וכל התשלומים הסוציאליים ותשלומי חובה אחרים אשר חובת תשלומם חלה על המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי דין.

  - אם ייקבע מסיבה כלשהי, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בחוזה זה, יש לראות את ההתקשרות נשוא חוזה זה ביחס לספק ו/או מי מטעמו כהעסקת עובד וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על העסקת עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר כעובד, בשל ההעסקה בעקבות חוזה זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי חוזה העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של חוזה זה וכל החיובים והזיכויים על פי חוזה זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שלמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בחוזה זה, יידרש המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד-מעביד בין המשרד לבין הספק ו/או למי מטעמו, ישפה הספק את המשרד מיד עם דרישה בגין כל סכום שיידרש המשרד לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

  - המשרד יודיע לספק על כל תביעה שתוגש לפי סעיף זה ויאפשר לספק להשתתף בהגנה. המשרד לא יתפשר עם התובע כאמור בסעיף זה ו/או יודה בטענותיו, ללא תיאום עם הספק מראש ובכתב.

סעיף ‏15 זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

- פיצויים מוסכמים

  - הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכומים הנקובים (ככל שנקובים) בחוזה זה ו/או במפרט תכולת השירותים כפיצויים מוסכמים ואופן חישובם מהווים פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו למשרד בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצויים המוסכמים על מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע ולהשלים את השירותים במלואם ובמועדם.

  - הפיצויים הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו למשרד, וגבייתם תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.

  - אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המשרד לכל תרופה אחרת בגין הפרת החוזה, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות, ופיצויים מוסכמים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל שיוכחו.

  - מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למשרד על פי החוזה ו/או על פי דין, בנסיבות שבהן התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, יהא המשרד רשאי לפנות לכל צד שלישי לביצוע ההתחייבויות האמורות או לבצען בעצמו, ויחולו בעניינים אלה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 25.1 להלן.

  - מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים, כולם או חלקם על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למשרד על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית למשרד לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לו ו/או למי מטעמו מעבר לסכום הפיצויים המוסכמים.

  - עוד מובהר בזאת, כי המשרד יהא רשאי להפחית, בין בדרך של קיזוז ובין בכל דרך אחרת, מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות החוזה את סכום הפיצויים המוסכמים שהצטבר עד למועד הקבוע לתשלום התמורה.

- קיזוז ועיכבון

  - המשרד רשאי לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים מהתמורה, בכל מקרה של גרימת נזק למשרד על ידי הספק ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין וכן בכל מקרה בו יהיה המשרד זכאי לכל תשלום מאת הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. המשרד יודיע לספק בכתב שקיזז כספים בהתאם לסעיף זה.

  - הספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום המגיע ממנו למשרד וכן לא יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או תוצר ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות המשרד כלפיו.

- המחאת זכויות או חובות

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏17 לעיל, הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן לכל צד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת המשרד מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.

  - מובהר בזאת כי העברת 25% מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות אצל הספק, או העברת 25% בבעלות הספק, משמעו לעניין חוזה זה – כהסבת זכויות לפי חוזה זה.

  - כל מסירה, המחאה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  - אישר המשרד המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על-פי חוזה זה, לא יהיה באישור המשרד כדי לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המשרד הנובעת מחוזה זה. מובהר כי כל התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ימשיכו לחול עליו ויחולו בנוסף גם על אותו נמחה מטעמו והספק מתחייב לוודא ולגרום לכך כי הנמחה מטעמו יהיה מודע לכך ויבצע חיוביו לפי החוזה.

  - זכויותיו של הספק לפי חוזה זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.

  - המשרד רשאי להסב או להמחות כל זכות או חובה על פי חוזה זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

סעיף ‏18 זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

- דיווח

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק, מעת לעת ובהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי, דו"חות בקשר לשירותים, כולם או חלקם, ועל הספק יהא להיענות לדרישה זו וליתן את הדו"חות בהתאם.

  - בכל מקרה שבו מתעוררת, במהלך הפעילות השוטפת, בעיה מהותית במתן השירותים, ידווח הספק למנהל ההתקשרות בהקדם האפשרי על קיום הבעיה ופתרונה.

הספק יעמיד לעיון מנהל ההתקשרות בכל מועד שיתבקש לכך ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל ההתקשרות את כל הספרים ו/או החשבוניות ו/או ההסכמים, וכן ימציא למשרד את כל המסמכים שיידרשו כדי לבקר את עבודתו וזאת בכל הקשור לשירותים במישרין או בעקיפין.

- ביקורת ופיקוח

  - המשרד יהא רשאי לבצע ביקורת על עבודת הספק תוך הסתייעות באמצעים ובגורמים כפי שימצא לנכון.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏19 לעיל, הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל ביקורת שתבוצע על ידי המשרד ו/או מבקר המדינה ו/או עם כל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי מי מגורמים אלו (להלן: "גורם מבקר").

  - הספק יאפשר לכל גורם מבקר, גישה חופשית לכל מידע, מסמך, רשומה, תוכנית, דין וחשבון כספי, ספרי חשבונות, פנקסים או מאגרי מידע רגילים ו/או ממוחשבים וכן כל נתון אחר המצוי בידי הספק והקשור למערכת, ובכלל זאת כל מקום שבו נמצא מידע כאמור הדרוש לצורך הביקורת, על פי דרישת מי מהגורמים המבקרים.

  - הספק ימסור לבקשת הגורם המבקר כל מידע כאמור וכל נתון אחר המצוי בידיו, ברשותו או בשליטתו, הנחוץ לדעת הגורם המבקר לצורך בדיקת אופן קיום הוראות חוזה זה על ידי הספק.

  - יובהר כי התחייבות הספק עפ"י סעיף זה תחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.

- סודיות וסיווג בטחוני

  - הספק מתחייב כי הוא וכל עובד ומועסק מטעמו ישמרו על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי מטעמו לפי חוזה זה. כן מתחייב הוא לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן. הספק מתחייב למלא את חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לחתום ולהחתים - ככל שיש צורך בכך, בהתאם להנחיות ממונה הביטחון במשרד - את כל עובדיו, שלוחיו, מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת חוזה זה על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שמצורף כנספח ו' לחוזה. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, הספק לא יעביר מידע אלא על בסיס need to know.

  - הספק מתחייב להחזיר למשרד כל מסמך שנמסר לו בקשר עם חוזה זה מיד בתום הטיפול בו לצורך חוזה זה.

  - הספק וחברי הצוות המקצועי אשר נדרשים לגישה למערכות או למידע רגיש של ארכיון המדינה יצוידו במידת הצורך בהרשאת גישה, לאחר שיחתמו על הצהרת סודיות מתאימה כנדרש לעיל בסעיף ‏21.2 ויקבלו אישור ביטחוני מתאים לאחר וידוא התאמה ביטחונית.

  - הספק מצהיר כי ידוע לו שלצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה קיימות מגבלות ביטחוניות מיוחדות, וכי עובד אשר לא תאושר העסקתו על ידי גורמי הביטחון הרלוונטיים, לא יועסק בקשר לביצוע החוזה.

  - הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי-מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה עשוי להוות עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכי יביא הוראות החוק והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו לשם ביצוע השירותים על פי חוזה זה ו/או בקשר עמו.

  - חובת הסודיות של הספק לא תחול לגבי מידע אשר הספק יוכיח במסמכים כי היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי; מידע אשר הספק יוכיח במסמכים כי פותח על ידו באופן עצמאי; אם תחול על הספק או מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו בסוד לפי החוזה, הוא יודיע על כך למשרד באופן מידי, כך שהמשרד יוכל להפנות בקשה לערכאה המתאימה בקשה לצו חיסיון ו / או צו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו כאמור או אם המשרד יוותר על זכויותיו לגבי מידע מסוים, יהיה רשאי הספק לגלות את אותו חלק מהמידע הדרוש על פי דין ויעשה כל שביכולתו על מנת שהמידע הנמסר יישמר בסוד.

  - הספק מתחייב להיענות לכל דרישות הממונה על הביטחון במשרד ובגדר האמור למסור כל פרט לגבי כל עובד המגיע לאתרי המשרד.

  - הספק מתחייב לדווח לממונה על הביטחון במשרד בכל מקרה של אובדן מסמכים ו/או מידע, אם וככל שיהיו מקרים כאלו.

  - המשרד רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הספק במסגרת חוזה זה ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתו המוחלט. הספק מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישה מאת המשרד ללא ערעור.

  - הספק מתחייב לכך שמנגנון אבטחת המידע המשולב במוצר הבסיס עונה לכל הפחות לדרישות התקן הישראלי לאבטחת מידע והתקן הבינלאומי לאבטחת מידע (ISO 15408).

סעיף ‏21  זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

- ניגוד עניינים

  - הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים, וכי אין במועד חתימת חוזה זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא חוזה זה ביחס לספק ו/או למי מטעמו. הספק מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים.

  - הספק מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על חוזה זה, של הספק ו/או של מי מטעמו, העלולות להעמידו/ם במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה בפני מנהל ההתקשרות והיועצת המשפטית של המשרד ויפעל עפ"י הנחיות היועצת המשפטית, וזאת תוך שני ימי עסקים לכל היותר לאחר היוודע לו על היווצרות חשש כאמור, והוא מתחייב לפעול עפ"י הנחיות היועצת המשפטית.

  - יודגש, כי הספק יקפיד לעדכן את היועצת המשפטית של המשרד בכל מקרה של שינוי העלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, במהלך מתן השירותים על ידיו עפ"י חוזה זה.

  - הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בכל מידע או מסמך שהגיע לידו במהלך מתן השירותים שלא לשם מתן השירותים עבור המשרד.

  - הספק מתחייב שלא לקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר יבקש להעניקה לו בקשר עם מתן השירותים על ידיו. הספק מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של המשרד לאלתר על כל מקרה שבו הוצעה לו טובת הנאה או מתנה כאמור ולנהוג על פי הוראותיה.

  - הספק מתחייב שלא להיות מעורב בפעילות של המשרד הנעשית במהלך תקופת ההתקשרות מול לקוחותיו של הספק או שלקוחותיו של הספק עשויים להיות צד לה.

  - בסעיף זה, "הספק ו/או מי מטעמו" – לרבות מועסקים מטעמו, קבלן משנה מטעמו (ככל שרלוונטי), בני משפחה של הספק ותאגיד שהספק, עובדיו ומועסקיו או בני משפחותיהם כאמור הינם בעלי עניין בהם. "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.

  - הספק מתחייב לחתום על הנוסח שמצורף כנספח ז' לחוזה – "התחייבות להעדר ניגוד עניינים".

סעיף ‏22 זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

- שמירה על זכויות ושיקול הדעת של המשרד

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏5 לעיל, המשרד אינו מחויב כלפי הספק לרכוש שירותים בהיקף כלשהו ו/או לרכוש שירותים כלל, וכן יהיה המשרד רשאי להתקשר על פי שיקול דעתו עם ספקים אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת השירותים או כל חלק מהם או לבצעם בעצמו, והכל מבלי שהדבר יזכה את הספק בפיצוי כלשהו, והספק מוותר מראש על כל טענה כלפי המשרד בעניין זה.

- הפסקת ההתקשרות והפרות

  - המשרד יהא רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 ימים מראש, בכל שלב משלבי ההתקשרות, על הפסקת פעילות על-פי חוזה זה, ו/או על הפסקת פעילות של כל הזמנת עבודה שתועבר מכוחו, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד ו/או מי מטעמו יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. מוסכם ומוצהר כי לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המשרד ו/או כלפי כל מי מטעמו בקשר עם הפסקת פעילות כאמור בסעיף זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏24.1 לעיל, בכל מקרה שהספק יפר הפרה יסודית את החוזה ו/או הפרה לא יסודית שלגביה ניתנה ארכה בכתב על ידי המשרד ואשר לא תוקנה בתקופת הארכה, יהיה המשרד רשאי - בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין - לבטל את החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לספק ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לספק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לדרוש כל סעד ו/או פיצוי נוסף על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

"הפרה יסודית" תהא הפרה של כל אחד מהסעיפים 6, 10, 12, 15, 18,  21, 22, 27.2, 27.7 בחוזה זה וכן הפרת ההוראות המנויות בסעיף 4.14.3 למפרט תכולת השירותים לגביהן נכתב כי הן הפרות יסודיות.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‏24.1 ו-‏24.2 לעיל, המשרד יהא רשאי להביא חוזה זה לסיומו באופן מיידי בקרות אחד מהמקרים הבאים:

    - הוגשה בקשה להכריז על הספק כחדל פירעון והבקשה לא הוסרה או בוטלה תוך 30 ימים;

    - הוגשה בקשה לפירוק/פשיטת רגל נגד הספק והבקשה לא הוסרה או בוטלה תוך 30 ימים;

    - הוגשה בקשה לרישום אזהרת "עסק חי" והבקשה לא הוסרה או בוטלה תוך 30 ימים;

    - הוגשה בקשה לקבלת נכסים של הספק והבקשה לא הוסרה או בוטלה תוך 30 ימים;

    - מונה כונס נכסים לספק והמינוי לא בוטל תוך 30 ימים;

    - הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 ימים.

  - בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות לפי חוזה זה בטרם השלמתה, תשולם לספק התמורה היחסית על העבודה שביצע עד לשלב בו הופסקה ההתקשרות, זאת בהתאם למספר השעות שבוצעו בפועל עד הפסקת העבודה במקרה שהעבודה בוצעה לפי שעות, או לפי החלק היחסי שבוצע במקרה שהעבודה בוצעה במחיר קבוע (Fix Price).

- ביצוע המשרד על חשבון הספק

  - מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו למשרד, על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של מחדל ו/או הימנעות של הספק בביצוע השירותים כמוסכם בחוזה זה או הפרתו ע"י הספק, יהא המשרד זכאי אך לא חייב לבצע את השירותים בעצמו, לרבות על ידי העסקת עובדים או התקשרות עם ספקים עצמאיים שיבצעו את השירותים, כולם או מקצתם, וזאת על חשבון הספק. במקרה כזה המשרד יהיה רשאי לשלם לעובדים או לספקים כאמור מתוך הכספים המגיעים לספק ו/או לגבות מהספק את ההוצאות שהוציא בגין העסקת העובדים או הספקים לביצוע השירותים, זאת מבלי לגרוע בכל סעד שהמשרד זכאי לדרוש על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

  - כל סכום שחובת תשלומו על פי חוזה זה חלה על הספק ושולם על-ידי המשרד, יוחזר למשרד על ידי הספק כאשר הוא צמוד למדד ובתוספת ריבית כמקובל על פי הוראות החשב הכללי בדבר איחורים בתשלומים, ממועד התשלום על-ידי המשרד ועד ההחזר בפועל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לקזז סכום זה מכל סכום שהוא חייב בתשלומו לספק, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - לא יהיה במימוש זכויות המשרד על פי סעיף זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן, באחריותו הכוללת והבלעדית של הספק על פי החוזה להשלמת השירותים במלואם ובמועדם, ובכלל זאת – לתפקוד ותחזוקת המוצר והתאמת הטפסים, יישומים ואתרים שבוצעו על ידי הספק, במהלך כל תקופת ההתקשרות, באופן שבו יפעל המוצר/היישום בהתאם לכל הדרישות המפורטות במפרט תכולת השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, מימוש זכויותיו של המשרד על פי סעיף זה וכן ביצוע התחייבויות הספק על פיו, לא ייחשבו בכל מקרה כעיכוב ו/או השהייה של השירותים אותם נדרש הספק לספק בהתאם ובכפוף לאבני הדרך וללוחות הזמנים הקבועים וכן לא יהוו עילה לדחיית איזה מאבני הדרך ו/או לוחות הזמנים.

- הוראות כלליות במקרה של ביטול/סיום החוזה

  - בכל מקרה של הפסקת ו/או סיום ההתקשרות לפי חוזה זה, הרישיונות שנרכשו על ידי המשרד, ימשיכו לעמוד בתוקפם ללא הגבלת זמן ורישיון סביבת הפיתוח על בסיס המוצר המותקן, במידה ונרכש, יעמוד בתוקפו, וסביבת הפיתוח תמשיך לפעול בסביבת הייצור בחוות השרתים של היחידה, באופן שיאפשר למשרד מתן שירותים ללא הגבלת זמן. למען הסר ספק יובהר כי כל רישיון שהיה נתון למשרד לפי הוראות חוזה זה בעת ההתקשרות ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר סיום ההתקשרות.

  - במקרה בו תופסק ההתקשרות בין המשרד לבין הספק מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי המשרד להתקשר לצורך ביצוע השירותים עם ספק אחר.

  - בכל מקרה של הפסקת התקשרות בין המשרד לספק, או לאחר סיומה, תבוצע העברת מידע ונתונים באופן מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן למשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה, ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים.

  - בגדר האמור, יבצע הספק העברה מסודרת וחפיפה לנציגי המשרד ובמידת הצורך לנציגי הספק החלופי שיספק את השירותים אחריו.

  - הספק יעביר למשרד תוך לא יאוחר מ- 14 ימים מסיום החוזה את כל המידע (INFORMATION) והנתונים (DATA) הקשורים עם חוזה זה, ובכלל זה את כל המידע שמסר המשרד לספק ואת כל המידע שהכין הספק במסגרת השירותים (תיעוד מלא של המוצר שפותח עם פירוט והסבר על התהליכים בו, תיק מערכת עדכני, הכולל, טפסים, יישומים ואתרים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכיו"ב כל תיעוד שנערך בקשר למוצר ו/או להתאמות הטפסים, יישומים ואתרים), באופן שיידרשו על ידי המשרד.

  - הספק יחזיר למשרד תוך לא יאוחר מ-14 ימים מסיום החוזה את כל הקבצים וקבצי המדיה, המסמכים, התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר, על כל מדיה (נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'), הנוגעים למתן השירותים. הספק יעביר את כל מרכיבי השירותים (נתונים ומסמכים וכו'), באופן שלא יישאר בידי הספק שום פרט שלא היה בידיו לפני חוזה זה.

  - הספק מתחייב כי לא יותיר בידיו כל חומר, מידע או תיעוד הנוגע לחוזה זה ו/או לגורמים הקשורים עימו בכפוף לדין, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו, למעט מידע שהספק נדרש לשמור אצלו על פי כל דין או לפי דרישת רשות מוסמכת.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות  סעיף ‏6.13 לעיל.

- שונות

  - מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי כל צד לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת חוזה זה.

  - הספק מתחייב כי כל הפעולות שלו ו/או של עובדיו ו/או של קבלני משנה מטעמו ייעשו בכפוף לכל דין, ובכלל זה לא יפגעו בזכות כלשהי של צד ג' לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.

הספק יהא חייב לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים ו/או כרוכים בדרישה ו/או בתביעה הנובעת מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים כאמור, וכן יהא חייב לשפות את המשרד בגין כל סכום אשר המשרד יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה ו/או דרישת תשלום כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד, מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.

ס"ק  זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

  - המזמין יודיע לספק על כל תביעה שתוגש לפי סעיף זה ויאפשר לספק להשתתף בהגנה. המזמין לא יתפשר עם התובע כאמור בסעיף זה ו/או יודה בטענותיו, ללא תיאום עם הספק מראש ובכתב.

  - סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לחוזה זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

  - הספק לא יציג עצמו כשליח או כנציג המשרד.

  - הספק לא יעשה שימוש בתארו או בתפקידו עפ"י חוזה זה שלא במסגרת פעילותו על פי חוזה זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכי ימציא למשרד את כל האישורים הדרושים בהתאם לחוק זה.

ס"ק זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ומהווה תנאי לתשלום תמורה ע"י המשרד לספק בהתאם לסעיף ‏7 לעיל.

  - שום ויתור, ארכה, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או שיהוי מצד המשרד לא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי חוזה זה או על פי דין ולא יהוו השתק או מניעות.

  - כל שינוי בתנאי חוזה זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי החתימה של שני הצדדים.

- הודעות

  - כל ההודעות בכל הקשור לחוזה זה שתישלחנה בדואר רשום לכתובות המצוינות להלן, וכל הודעה כאמור תיראה כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות מעת מסירתה בדואר.

  - כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.

  - כל הודעה אשר על אחד הצדדים לחוזה לשלוח לצד השני תישלח לפי המענים הבאים:

הספק - ____________,  פקס: ______________

המשרד - ___________, 	פקס: ______________

- לראיה באו הצדדים על החתום:

| מנכ"ל המשרד |  | הספק |
| --- | --- | --- |

חשב המשרד או סגנו

אישור

אני הח"מ ___________________ עו"ד / רו"ח [מחק את המיותר]  רישיון מס' _________ מרח' ______________________ מאשר בזאת כי ה"ה ___________ת.ז. מס'___________ ו- _________ ת.ז. מס' ___________ מוסמכים לחתום בשם הספק, כי חתימותיהם מחייבות את הספק לכל דבר וענין וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך: ___________________ חתימה:___________________ חותמת: ________________

נספחי החוזה

| #### נספח א' | #### - | #### טופס ההצעה וטופס ההצעה הכספית, כפי שהוגשו על-ידי הספק במסגרת המכרז, וכן כל יתר המסמכים שצורפו להצעת הספק במכרז |
| --- | --- | --- |
| #### נספח ב' | #### - | #### טופס דיווח שעות |
| #### נספח ג' | #### - | #### תשלום באמצעות פורטל ספקים |
| #### נספח ד' | #### - | #### נוסח ערבות |
| #### נספח ה' | #### - | #### אישור קיום ביטוחים |
| #### נספח ו' #### נספח ז' | #### - #### - | #### התחייבות לשמירת סודיות #### התחייבות להעדר ניגוד עניינים |

נספח א' - טופס ההצעה וטופס ההצעה הכספית

טופס ההצעה וטופס ההצעה הכספית, כפי שהוגשו על-ידי הספק במסגרת
 המכרז, וכן כל יתר המסמכים שצורפו להצעת הספק במכרז

[יצורף לאחר הזכיה]

נספח ב'  - טופס דיווח שעות

טופס דיווח שעות

- תאריך קבלה – ימולא ע"י המשרד:_____________________________

- הריני להצהיר כי בצעתי את השעות המפורטות כדלקמן:

| תאריך ביצוע השירות | שעות ביצוע (תחילה וסיום) | מס' שעות עבודה שביצעו | תיאור השירות | שם המבצע | חתימת המבצע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- אינני מועסק על ידי משרד ממשלתי אחר. אם יחול שינוי ואועסק במשרד ממשלתי אחר, אני מתחייב ליידע את הנהלת המשרד באופן מיידי.

הריני מועסק במשרד/ים _______________________________, בהיקף של _______ שעות חודשיות.

אישור נציג המשרד: _____________  	 על החתום: ________________

תפקיד:  _______________

נספח ג' – תשלום באמצעות פורטל הספקים

- הגדרות 
למונחים שלהלן תהא המשמעות בהסכם ההתקשרות ובנספחיו, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק כהגדרתו במסמכי המכרז, שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

  - "גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – המזמינים כהגדרתם במסמכי המכרז.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים, ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על נספח זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם, מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות חברת עינבל – חברה לביטוח.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של הכרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן המשתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' להסכם זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי הסכם זה.

  - מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בהסכם זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי, בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי הסכם זה. במקרה של שינוי הסכם המשתמש יידרש לחתום על הסכם תחליפי ו/או על נספח להסכם זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה, והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה הטלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי הסכם זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי הסכם זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי הסכם זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת הסכם על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב, אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‏13 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי הסכם זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

נספח ד' - נוסח ערבות

נוסח ערבות

[לחוזה עצמו תצורף הערבות המקורית]

שם הבנק / חברת הביטוח ____________________

מספר הטלפון ____________________________

מספר הפקס _____________________________

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות משרד ראש הממשלה

רח' קפלן 3

ירושלים

הנדון: ערבות מס' _____________

לבקשת _______________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________ [יושלם לאחר הזכייה]  ₪ (במילים: ________ שקלים חדשים), כאשר הוא צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן: "סכום הערבות")

אשר תדרשו מאת _________________ (להלן: "החייב"), בקשר עם חוזה להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה (להלן: "המדד") כדלקמן:

"המדד היסודי" משמעו המדד שפורסם בגין חודש ________, דהיינו __________________ נקודות לפי בסיס 1993.

"המדד החדש" משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע תשלום סכום הערבות.

אם יתברר בעת תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, אזי הסכום שישולם על ידינו יחושב כשהוא מוגדל בסכום השווה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. במקרה והמדד החדש יהיה נמוך או שווה למדד היסודי, ישולם סכום הערבות המקורי הנקוב לעיל.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______, ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: _____________

________________          ______________             ___________________

שם הבנק/חברת הביטוח    מספר הבנק ומספר הסניף   כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

_______                   _________________                          ___________________

תאריך		                שם מלא		                               חתימה וחותמת

נספח ה'  - אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה, על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל– משרד ראש הממשלה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים, מס' פוליסה:___________________

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

4.  הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה - ארכיון

המדינה היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות

מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:___________________

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף

ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו

פועלים או פעלו בו- מבוטל.

5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

6. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם;

7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד ראש הממשלה - ארכיון

המדינה ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

-5-

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, מס' פוליסה:______________

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE  INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

______________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

1.    אחריות החוקית של הספק בגין הקמה, פיתוח ותחזוקה של מערכת חיפוש בארכיון המדינה

כולל סנכרון ואינדוקס ומערכת ניתוח התרחשויות (Analytics)  עבור כל  רכיבי המידע

(תיקים, מסמכים, תמונות וכו') שיוצגו באתר הציבורי ואלו שיוצגו  באתר הפנימי אם יוקם

כזה, כולל קליטה, ניהול, שמירה והנגשה יעילה ומהירה בסביבה אינטרנטית של רכיבי

המידע, סנכרון עם מערכת קיימת "רימון" מבוססת תוכנה ובסיס  נתונים "דוקומנטום" של

חברת EMC, רב-שפתי, שירותי  הדרכה והטמעה, תיקון תקלות תוכנה, שיפור ועדכון

גרסאות בתוכנה, שינויים ושיפורים, בדיקות, התקנת גרסאות חדשות, בדיקות, התאמות,

הסבות ותמיכה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד ראש  הממשלה, בביטוח

משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

2.  הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,

תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

(ג). פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין הקמה, פיתוח ותחזוקה של

מערכת חיפוש בארכיון המדינה כולל סנכרון ואינדוקס ומערכת ניתוח התרחשויות

(Analytics)  עבור כל  רכיבי המידע  (תיקים, מסמכים, תמונות וכו') שיוצגו באתר

הציבורי ואלו שיוצגו  באתר הפנימי אם יוקם כזה, כולל קליטה, ניהול, שמירה והנגשה

יעילה ומהירה בסביבה אינטרנטית של רכיבי המידע, סנכרון עם מערכת קיימת "רימון"

מבוססת תוכנה ובסיס  נתונים "דוקומנטום" של  חברת EMC, רב-שפתי, שירותי  הדרכה

והטמעה, תיקון תקלות תוכנה, שיפור ועדכון  גרסאות בתוכנה, שינויים ושיפורים,

בדיקות, התקנת גרסאות חדשות, בדיקות, התאמות, הסבות ותמיכה.

3.  גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחתו מ – 500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה – ארכיון המדינה, ככל

שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

-6-

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה – ארכיון

המדינה, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד ראש

הממשלה .

3.  אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד ראש הממשלה - ארכיון המדינה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם

לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7.  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר,

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט_______(יש לציין שנה)", בכפוף להרחבת

הכיסויים כמפורט לעיל.

8.  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח ו' - הצהרת סודיות

הצהרת סודיות

שנערכה ונחתמה ב-______ ביום ____ בחודש _____ 2018

על ידי: {מורשי החתימה מטעם המציע}

שם:____________________    מספר זהות:  _________מרח'  _______________

שם:____________________    מספר זהות:  _________מרח'  _______________

הואיל והמשרד מתכוון לרכוש שירותים מבוקשים כמפורט במכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז");

והואיל והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים המבוקשים כמפורט במכרז;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" – כהגדרת "השירותים המבוקשים" בפרק המנהלה.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר ביניים במסגרת הליך הכנת תוצר שימושי.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על כל דין.

שמירת סודיות

הנני מתחייב כי אני וכל אדם אחר מטעמי/ שליחותי לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או את הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי תנאי הדרישה הנ"ל, הנני מתחייב כי, למעט המידע הגלוי, אעביר לכם את כל המסמכים ו/או חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם הדרישה הנ"ל וכן כל עיבוד שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידיי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא מן החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית) הקשורים לדרישה הנ"ל ללא אישור בכתב מאת המשרד.

הריני מצהיר כי ידוע לי כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלול להיות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ולראיה באתי/נו על החתום {חתימת מורשי החתימה מטעם המציע}

שם :_____________  חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________

שם :_____________  חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________

נספח ז' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ 2018

על ידי {מורשי החתימה מטעם המציע}

שם:____________________    מספר זהות:  _________מרח'  _______________

שם:____________________    מספר זהות:  _________מרח'  _______________

הואיל והמשרד מתכוון לרכוש שירותים מבוקשים כמפורט במכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה (להלן: "המכרז");

והואיל והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים המבוקשים כמפורט במכרז;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" - ההגדרה תושלם לכל מכרז בהתאם לצורך.

"עובד" -	כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם הוועדה הרלוונטית (יש למלא בהתאם לצורך)_____________________ אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

ולראיה באתי/נו על החתום {חתימת מורשי החתימה מטעם המציע}

שם :_____________  חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________

שם :_____________  חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________

פרק 5
ההצעה הכספית

ההצעה הכספית

אני/ו __________________________[שם המציע] מס' ת.ז./ח.פ. __________________, החתום/מים מטה מגיש/ים בזאת את הצעתי/נו הכספית במענה למכרז פומבי מספר 6/18 להקמת ולתחזוקת מערכת חיפוש דיגיטלי בארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה, במחירים המפורטים להלן.

- הוראות למילוי ההצעה הכספית:

יש למלא בטבלאות להלן, לגבי כל אחד מן הפריטים, את המחיר המוצע בש"ח ליחידה לא כולל מע"מ (להלן: "המחיר המוצע ליחידה").

  - כללי

מטרת פרק זה, היא להביא את הצעות המציעים השונים למכנה משותף ברור.

פרק זה יוגש, במעטפה נפרדת ועליה ירשם "פרק 5" כאמור בסעיף 3.1.6 (אופן הגשת ההצעה) בפרק 1 לעיל.

המעטפה לא תיפתח עד לאחר ביצוע שלבי ניפוי ההצעות והערכתן האיכותית, בהתאם למפורט בסעיפים 4.2.1-4.2.3 לפרק 1 לעיל.

הצעות המחיר לרכיבים השונים ימולאו עפ"י הדרישות המפורטות בפרק זה.

המחירים שיציין המציע לכל סעיף, יהיו המחירים הסופיים הכוללים את כל רכיבי העלות הנכונים לאותו הסעיף, המשרד לא ישלם כל תוספת מעבר לאמור בהצעת המחיר.

כל המחירים אשר יפורטו במענה לפרק זה יהיו בש"ח ויכללו את המסים, היטלים, אגרות וכיו"ב החלים על השירות למעט מע"מ.

חובה על המציע להשתמש בטבלאות המוצעות לצורך הגשת הצעתו הכספית.

  - עלות הקמה ופיתוח

פירוט העלויות בסעיף זה יכלול את סך העלויות להתקשרות מול הספק הזוכה עד סיום תקופת האחריות, לרבות רישיונות, ניתוח, עיצוב, הקמת תשתית ומימשק ניהול, אפיון מפורט, פיתוח, הקמה, ניהול פרויקט, בדיקות, תיעוד, הדרכה, הרצה, וכל עלות אחרת.

עלות רישיונות

- עלות הרישיונות תכלול את כל הדרישות ממוצר הבסיס ומהמוצרים הנלווים (אם יהיו), המפורטות במפרט, ככתוב בסעיפים המצוינים בטבלה. לסיוע, ראה גם סעיף 3.4 לפרק 2.

- מחיר הרישוי לא ישתנה כתוצאה מהחלפת פלטפורמה או מערכת הפעלה או בסיס הנתונים עליהם תותקן המערכת.

- מחיר הרישוי לא ישתנה כתוצאה ממספר ההתקנות בשרתים ברשת, ולא יהיה תלוי במספר הפיתוחים שיבנו על בסיס יכולות מוצר הבסיס.

- כמתואר בפרק 2 סעיף 3 (טכנולוגיה וארכיטקטורה). מערך החיפוש יותקן בסביבת האינטרנט. בסביבה זו יוקמו האתרים הבאים: פיתוח, בדיקות וייצור.

|  | רכיב | סעיף במכרז | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | רישיון לתוכנות הפיתוח | 2.1.1.1 לפרק 2 |  |  |

מחיר הפיתוח והתאמת המערכת לדרישות הארכיון

בסעיף ימלא המציע את פירוט התמורה הנדרשת לצורך פיתוח, התאמת המערכת לדרישות הארכיון והתקנתה בסביבת היצור. כולל הדרכה והטמעה כמפורט בסעיף 4.4.4.1 לפרק 2 – מפרט השירותים.

|  | רכיב | סעיף במכרז | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פיתוח מערכת החיפוש | 2.1.1.2-2.1.1.5 לפרק 2 |  |  |

  - עלות שירות ותחזוקה

שירות ותחזוקה למוצר הבסיס ומוצרים נלווים - עלות שנתית שוטפת לתחזוקה ושירות תחושב כאחוז ממחיר הרישיונות שהוצעו בטבלה בסעיף 5.2.1, תשלום זה ישולם  החל מסוף תקופת האחריות ועד לתום תקופת ההתקשרות.

|  | רכיב | במכרז סעיף/ים | אחוז | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שירות ותחזוקה | 4.10 לפרק 2 |  |  |

שירות ותחזוקה לעבודות הפיתוח - עלות שנתית שוטפת לתחזוקה ושירות תחושב כאחוז ממחיר הפיתוח שהוצע בטבלה בסעיף 5.2.2 , תשלום זה  ישולם החל מסוף תקופת האחריות ועד לתום תקופת ההתקשרות.

|  | רכיב | במכרז סעיף/ים | אחוז | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שירות ותחזוקה | 4.10 לפרק 2 |  |  |

  - מחירון לעבודות, הדרכות, שירותים, שינויים ושיפורים (שו"שים) נוספים

כמתואר בסעיף 4.4.4 וסעיף ‎4.2.2 לפרק 2 המזמין יוכל להזמין שירותי מומחים נוספים (פיתוח, הדרכה וכו') שיינתנו באתר המזמין על בסיס שעות, כשהתשלום לפי שעה או במחיר קבוע, בהתאם לעלויות המוצעות.

שירותים נוספים יבוצעו בהתאם למפורט בהמשך סעיף זה. למען הסר ספק, הכמויות המצוינות בטבלה הינן לשם השוואת מחירים בלבד לבחירת הספק הזוכה. כל התשלומים יהיו בהתאם לביצוע בפועל.

המזמין יהיה רשאי להזמין שירותים נוספים  מאת הספק מעת לעת בהתאם לצורך  והספק מתחייב לבצע את השירותים הנוספים בהתאם להזמנות המזמין.

בפרויקט שו"ש  שיבוצע "על פי ביצוע" (Cost Plus) התשלום יהיה לפי ביצוע בלבד, תוך פירוט שעות העבודה שהושקעו בפועל, על פי המקצוע והתעריף, בהתאם לטופס הדיווח המצורף כנספח ג' להסכם.

בפרויקט שו"ש שיבוצע ב"מחיר קבוע" (Fix Price) תוגש הצעת תוכנית הפרויקט שתתבסס ותחושב לפי כמות השעות המתוכננת לכל מקצוע ועל פי  התעריף לכל מקצוע בטבלה שלהלן. התשלום לפרויקט מסוג זה יהיה לפי אבני דרך.

כמתואר בסעיף 4.4.4 לפרק 2 – מפרט השירותים, המזמין יוכל להזמין שירותי הכשרה/קורסים נוספים. המציע ימלא בטבלה זו (שורה 10) את עלויות ההדרכה להדרכות נוספות לסוג תפקיד בהתאם למענה בסעיף 4.4.4 ולתפקידים נוספים.

למען הסר ספק, הכמויות הרשומות להלן הינן לצורך בחינת הצעות המציעים והשוואתן בלבד – כטבלת "דוגמת עבודה" -  ואינן בגדר התחייבות מצד המזמין להזמין היקף שעות כלשהו.

יובהר כי המחיר המרבי שהמציע רשאי להציע הינו התעריף המופיע בהוראת תכ"ם 16.2.13 (מערכת סע"ר), וכמפורט לנוחות המציעים בטבלה להלן בעמודת "מחיר מרבי לש"ע".

על המציע להשלים את הטבלה להלן ברשימת המחירים המוצעים על ידו. 
המשרד יבצע את פעולות ההכפלה בכמויות, לצרכי השוואה (S)

סעיף זה ייכלל בשקלול העלות בהשוואה בין הספקים.

|  | הרכיב (לפי שעות עבודה וסוג תפקיד) | מחיר מרבי לש"ע | מחיר מוצע בש"ח לש"ע | כמות | סה"כ (לשימוש המשרד) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מומחה אינטגרציה / ארכיטקט | 260 |  | 30 |  |
| 2 | מנהל פרויקט / מנתח מערכות ראשי | 250 |  | 50 |  |
| 3 | מנתח מערכות | 200 |  | 25 |  |
| 4 | מנהל פרויקט / מפתח ראשי | 250 |  | 75 |  |
| 5 | אחראי תפעול ותשתיות | 200 |  | 30 |  |
| 6 | מתכנת | 200 |  | 300 |  |
| 7 | איש תמיכה תכנית / מבקר איכות | 139 |  | 100 |  |
| 8 | איש system | 200 |  | 10 |  |
| 9 | מנהל בסיס נתונים (DBA) | 216 |  | 50 |  |
| 10 | מדריך/ מטמיע זוטר | 100 |  | 30 |  |
| 11 | מומחה אבטחת מידע | 254 |  | 20 |  |

  - שקלול עלות להשוואה בין מציעים

שקלול העלות יחושב ע"פ סיכום של

- רישיונות – סעיף 5.2.1 לעיל

- הקמה – סעיף 5.2.2 לעיל

- תחזוקה (ל 3 שנים) – סעיף 5.3 לעיל

- שו"שים - טבלת "דוגמת עבודה" בסעיף 5.4.10 לעיל

שם				תפקיד

__________________		___________________

שם				תפקיד

אישור

אני הח"מ ___________________ עו"ד / רו"ח [מחק את המיותר]  רישיון מס' _________ מרח' ______________________ מאשר בזאת כי ה"ה ___________ת.ז. מס'___________ ו- _________ ת.ז. מס' ___________ מוסמכים לחתום בשם המציע, כי חתימותיהם מחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך: _____________חתימה: __________________ חותמת: ___________________

יש למלא את שמו המלא של המציע

יש למלא את הכתובת של סניף הבנק או חברת הביטוח