מכרז 50/2019

לקבלת שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים

תאריך:  יוני 2019

מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים עבור משרד האנרגיה

משרד האנרגיה  (להלן: "המשרד") באמצעות מנהל אוצרות טבע  מפרסם בזאת מכרז למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים (להלן: "המכרז"), והכול כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט המקצועי המסומן כנספח א'1.

- כללי:

  - המשרד, באמצעות מינהל אוצרות טבע, מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים (להלן: "השירותים").

  - רשאים להגיש הצעות במכרז זה עוסקים מורשים ותאגידים, הרשומים בישראל הממלאים אחר כל תנאי הסף של המכרז, בעלי ידע ונסיון בביצועם בפועל של השירותים, כנדרש במסמכי המכרז. ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, הכל כמפורט להלן.

  - מובהר כי הודעה על זוכים במכרז כפופה לקיומו של תקציב.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

  - תנאי סף מנהליים

    - אם המציע הינו עוסק מורשה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עליו לצרף להצעתו תעודה ממס ערך מוסף המעידה על היותו עוסק מורשה.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עליו לצרף אישור עדכני וברור של עו"ד או רו"ח, בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2018, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

# https://www.gov.il/he/service/company_extract

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2018, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

# https://www.gov.il/he/service/company_extract

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2018 בדבר "ניהול תקין" של העמותה.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2018 בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

    - צירוף ערבות הצעה

      - על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 16,000 ₪ (במילים: ששה עשר אלף ש"ח).

      - נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ג' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה של הערבות יהיה החל מהיום האחרון להגשת הצעות במכרז זה או מועד מוקדם יותר, ועד ליום 24/11/2019.

      - ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א-1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה, מתוך רשימת החברות שמפורטת בהוראה מס' 7.7.1. הודעה 7.7.1.3 והעדכונים לה המופיעים מעת לעת. להלן קישור להוראה המעודכנת:

# https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.5.1.1

      - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

      - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או פתיחת תיבת המכרזים, או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, או לא צירף ערבות ביצוע, או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

      - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות גם במקרה בו לדעתה ההצעה שהוגשה הינה הצעה תכסיסנית.

      - בטרם קבלת החלטה סופית בדבר חילוט ערבות לפי סעיף 2.1.6.6, תינתן למציע הזדמנות סבירה והוגנת, למסור את עמדתו בכתב, בעניין כוונת המשרד בעניין זה.

      - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר, כי כל סטייה מנוסח הערבות יביא לפסילת ההצעה כולה.

    - עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

    - צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

    - צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

    - צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו'.

    - צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו תצהיר לפיו ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות נתוני כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי, אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

    - צירוף אישור השתתפות בסיור קבלנים

      - סיור הקבלנים להצגת אזור הסקר ייערך ביום 8/7/2019. התכנסות בשעה 09:00, בצומת הכניסה למחצבת מודיעים. הסיור יונחה ע"י מר שארבל שחאדה או מי מטעמו.

      - מובהר בזאת, כי ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף בסיור לא יוכל להשתתף במכרז.

      - בתום הסיור ימסור המשרד לכל משתתף בסיור אישור כתוב בדבר השתתפות בו. על כל מציע לצרף להצעתו את האישור הכתוב, כדי להוכיח עמידתו בתנאי סף זה.

  - תנאי סף מקצועיים

# על המציע להציג במסגרת הצעתו נותני השירותים אשר יעמדו בתנאי הסף, כמפורט להלן:

    - חברי צוות מקצועיים

      - גיאולוג ראשי:

        - בעל תואר שני באחד מן התחומים הבאים: גיאולוגיה או גיאופיסיקה (מדעים פלנטריים), ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה;

        - ביצע לפחות 3 סקרים גיאולוגיים באמצעות קידחוי גלעין לקביעת תכונות הקרקע והתאמתן לדרישות מפרטים ו/או תקנים הנדסיים;

      - גיאולוג הנדסי:

        - בעל תואר שני בגיאולוגיה, ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה;

        - ביצע לפחות 3 סקרים גיאולוגיים הנדסיים להערכת טיב מסת הסלע בעבודות הנדסיות לתת-הקרקע ובכלל זה מכרות תת-קרקעיים, מנהרות תת-קרקעיות, מחסנים תת-קרקעיים, וכו';

      - גיאולוג אתר (Well Sitter):

        - בעל תואר ראשון לפחות בגיאולוגיה ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה;

        - עסק כגיאולוג אתר לפחות ב-10 סקרים גיאולוגיים ו/או עבודות גיאוטכניות שכללו תיאור ותיעוד מהלך הקדיחה וממצאי הקידוח ונטילת מדגמי בדיקה לצורכי בדיקות מעבדה.

      - מובהר בזאת, כי אין מניעה לכך שהגיאולוג הראשי ימלא גם את התפקיד של הגיאולוג ההנדסי ו/או גיאולוג האתר, ובתנאי שהוא עומד בתנאי הסף הנדרשים מבעלי התפקידים (גיאולוג ראשי, גיאולוג הנדסי וגיאולוג אתר).

      - על המציע להגדיר מנהל צוות שישמש מטעמו כאיש הקשר עם המשרד ויהיה אחראי על הנושאים המינהליים אל מול המשרד. אין מניעה כי אחד מחברי הצוות יישמש כאיש הקשר עם המשרד.

      - על המציע להוכיח את ניסיונם של חברי הצוות המוצעים מטעמו באמצעות מסמכים שיפרטו את הניסיון הרלוונטי לפי שנים.

      - ביחס לכל אחד מחברי הצוות, יצרף המציע גם את המסמכים הבאים:

        - קורות חיים של כ"א מאנשי הצוות;

        - תעודות המעידות על השכלה של כ"א מאנשי הצוות;

# בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילת תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך.

        - אסמכתאות מתאימות המעידות על ניסיון רלוונטי וותק של כ"א מאנשי הצוות;

        - רשימה מסודרת בטבלה של פרויקטים/עבודות קודמות וניסיון רלוונטי של כ"א מאנשי הצוות בצירוף תיאור העבודה, מועד ביצועה, רשימת ממליצים ואנשי קשר של גורמים ולקוחות עבורם בוצעו עבודות בצירוף פירוט דרכי ההתקשרות עמם, כמפורט להלן.

| נושא/ תיאור העבודה שבוצעה | תקופת/ שנת ביצוע העבודה | שם הלקוח | היקף העבודה | שם איש קשר | טלפון + טלפון נייד של איש הקשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - יובהר, כי המשרד רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע"י איש הצוות הרלבנטי.

        - במידת האפשר, ולצורך הוכחת עמידת אנשי הצוות בתנאי הסף ובדרישות הנוספות, יש לצרף דוגמאות לעבודות רלוונטיות שבוצעו על ידי חברי הצוות.

        - ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות או האם ההשכלה הינה רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה, נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - חברת קידוחים – על המציע להתקשר עם חברת קידוחים אשר תבצע עבורו את עבודות הקדיחה במסגרת מתן השירותים.

      - על חברת הקידוחים לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

        - בעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות בביצוע קידוחי גלעין בתווך סלעי למטרת סקרים גיאולוגיים, גיאוטכניים, גיאוהידרולוגיים ואחרים;

        - בעלת כל ציוד הקדיחה הנדרש לצורך ביצוע מלוא שירותי הקדיחה המפורטים במפרט העבודה וכל הכרוך בהם.

      - לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר מחברת הקידוחים, כולל רשימת הציוד שיועמד לצורכי מכרז זה, בנוסח המצורף כנספח יז' למכרז.

      - לחלופין, המציע עצמו יכול להיות חברת קידוחים העונה על כל תנאי הסף הנ"ל ולחתום על התצהיר המצורף כנספח יז' למכרז.

      - להוכחת עמידה בתנאי זה, המציע יצרף פרופיל ונסיון חברת הקידוחים המוצעת בהצעה - בהצעה תפורט רשימת הציוד המלאה לביצוע עבודת הקדיחה המצוי ברשותה של חברת הקידוחים. כמו כן, יפורט ניסיון החברה בביצוע עבודות קדיחה, מספר שנות עבודתה, אופי והיקפי העבודות אותן ביצעה וכן מכתבי המלצה.

    - מעבדה מוסמכת – על המציע לצרף להצעתו התחייבות מאומתת ע"י עורך דין, לפי הנוסח המצ"ב למכרז כנספח יח', כי כל דגימות הקידוחים שיבוצעו על ידו במסגרת השירותים נשוא מכרז זה ייבדקו במעבדות מוסמכות ומאושרות. ביחס לכל מעבדה על המציע לציין בטופס ההתחייבות את שם ופרטי המעבדות ולצרף עבור כל אחת מהן את תעודות ההסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות.

- ניגוד עניינים

  - על המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, להצהיר כי אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים הנדרשים למשרד במסגרת מכרז זה, וכי יימנע מלהימצא במצב זה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז. המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים ישיבו על שאלון בנושא ניגוד עניינים. ההצהרות והשאלון יהיו על גבי המסמכים המצ"ב למכרז כנספחים ח'1, ח2 ו- ח3.

  - על המציע ואנשי הצוות המוצעים מטעמו לפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

  - ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים, והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

- תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה:

  - הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא מר שארבל שחאדה או מי שימונה מטעמו בכתב (להלן: "הממונה").

  - המצאת ביטוחים - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הקבלן למשרד האנרגיה עד למועד חתימת ההסכם.

  - מתן השירותים - השירותים יינתנו על ידי הזוכה ונותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של הממונה, בהתאם לתנאי הסכם זה.

    - הזוכה או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

    - נותני השירותים מטעם הזוכה, יהיו אלו שהוצעו ע"י הזוכה במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה להחלפה מראש ובכתב ע"י המשרד ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.

    - הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הזוכה יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש בידי המשרד.

    - הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

  - שמירה על סודיות - הזוכה יתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם והן לאחריה. כן יתחייב הזוכה כי כל נותני השירותים מטעמו במסגרת הסכם זה, יימנעו מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור המשרד, הן לגורמים שאינם קשורים לזוכה והן לגורמים אצל הזוכה עצמו שאינם מספקים שירותים בקשר עם מכרז זה. הזוכה ונותני השירותים מטעמו יידרשו לחתום על טופסי התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים המצורפים כנספח ט' ונספח ט'1.

  - זכויות יוצרים - כל תוצר עבודה של הזוכה, בכל מידה שהיא, בכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית למשרד. מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמשרד. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה למשרד בלבד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב.

  - התחלת העבודה - על הזוכה להיות מוכן להתחיל לבצע את השירותים מיד עם חתימת ההסכם על כל נספחיו, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, לפי המוקדם.

  - פורטל ספקים – לא ייחתם ההסכם בין המשרד לבין הזוכה עד אשר יצטרף הזוכה לפורטל הספקים הממשלתי, כפי הנדרש בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.16.1.

- ההסכם:

  - עם הזוכה ייחתם הסכם, מצ"ב כנספח ב', לביצוע השירותים המפורטים במפרט המצ"ב כנספח א'1, בשינויים המחוייבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

  - תקופת ההסכם תהיה למשך 12 חודשים, כאשר למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות ל-24 חודשים בסך הכל, ללא כל הגדלת תקציב, וזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד, ללא צורך בהסכמה מפורשת של הקבלן.

  - על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

  - למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי המשרד אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו.

- הצעת המחיר:

  - הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח י' (יוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה עליה ירשם: הצעת מחיר).

  - הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם מתן השירותים. לא ישולמו כל הוצאות נוספות נוסף על המחיר שנקבע בהצעה לרבות הוצאות בגין רכישת כל חומר, מידע, סקרים וכיו"ב.

  - לתנאי התמורה נא ראו סעיף 7 בנספח א'1 – המפרט המקצועי.

  - מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

    - ההצעה תוגש במקור בתוספת שלושה עותקים קשיחים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

    - את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות: באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף, פרטי תכנית העבודה (ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר צרוב על דיסק CD) - על מעטפה זו ירשם "פירוט ההצעה ללא מחיר". במעטפה שנייה סגורה ונפרדת יש לשים את  טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

    - את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה 1, בבניין ג'נרי 2, ברחוב בנק ישראל 7, בירושלים , לא יאוחר מיום 28/7/2019 בשעה 14:00.

    - אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה:

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה.

הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים, כדלהלן:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

  - שלב שני - בדיקת איכות ההצעה (30% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

|  |  | תיאור הקירטריון | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ניסיון גיאולוג ראשי | הרלוונטיות והמאפיינים של הפרויקטים אותם ביצע הגיאולוג הראשי לשירותים נשוא מכרז זה ואיכותם. | 35 |
| 2) | ניסיון גיאולוג הנדסי | הרלוונטיות והמאפיינים של הפרויקטים אותם ביצע הגיאולוג ההנדסי לשירותים נשוא מכרז זה. | 25 |
| 3) | ניסיון גיאולוג האתר | הרלוונטיות והמאפיינים של הפרויקטים אותם ביצע גיאולוג האתר לשירותים נשוא מכרז זה. | 15 |
| 4) | איכות החברה הקודחת | ניסיון בביצוע קידוחי סקר בפרויקטים בעלי מאפיינים דומים לשירותים נשוא מכרז זה. | 10 |
| 5) | כללי | התרשמות מאיכות ההצעה, שלמותה, סדרה ובהירותה. | 15 |
|  | סה"כ |  | 100 |

רק הצעות אשר ינוקדו בציון איכות של 70% לפחות יעברו לשלב השלישי (בדיקת הצעות המחיר).

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית.

    - המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם שלו עם המציע או מי מחברי הצוות ובניסיון קודם של המציע עם גורמים אחרים, ככל שידוע למשרד על ניסיון זה.

    - ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

  - שלב שלישי – בדיקת הצעות המחיר (70% מהציון הסופי)

    - לאחר שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו ההצעות שקיבלו ציון איכות של 70 נקודות לפחות ביחד עם ציון הצעת המחיר, כמפורט להלן:

    - מעטפות המחיר של מציעים שלא עברו את ציון הסף של 70 נקודות בבדיקת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה למציעים.

    - הצעת המחיר הסופית [P] של כל הצעה תחושב לפי הנוסחה הבאה:

# [P] = [R] + 450*([D] + [T1] + [T2]) +30*([T3] + [T4]) + 40*[T5] + 10*[T6] +10*[T7]

# כאשר:

# [R] הצעת מחיר עבור ביצוע דו"ח הסקר הגיאולוגי, כמפורט בפרק מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו, כולל ביצוע כל השירותים הנלווים המתוארים ב"מפרט העבודה"

# [D] הצעת מחיר עבור קדיחת 1 מטר קידוח סקר מסוג גלעין, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם".

[T1] הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג בדיקת צפיפות ממשית בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגטים".

[T2] הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג בדיקת ספיגות בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגטים".

[T3] הצעת המחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של שחיקה לפי שיטת לוס אנג'לס, דירוגB  (מקס'), בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים".

[T4] הצעת המחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של גריסות בריטית, בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים".

[T5] הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא (ASTM D 7012; ASTM D 2938).

[T6] הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא, כולל מדידת פרמטרים של קשיחות: מודול אלסטיות ומקדם פואסון

(ASTM D 7012; ASTM D3148).

[T7] הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של חוזק מתיחה לא ישירה (ASTM D 3967-08).

    - הצעת המחיר הסופית הזולה ביותר, תקבל את הציון הגבוה ביותר, וכל יתר ההצעות תדורגנה ביחס אליה, כדלקמן:

ההצעה הזולה ביותר * 100 ההצעה הנבדקת

    - דירוג הצעות המחיר יתבצע על בסיס הצעות המחיר כפי שהוגשו, ללא תוספת מע"מ.

  - שלב רביעי – בחירת ההצעה הזוכה

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן כסכום של הציונים שניתנו עבור האיכות ועבור המחיר (לפי האחוזים שנקבעו לעיל).

ציון איכות x 30% + ציון מחיר x 70% = ציון סופי

ההצעה שתקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה.

- סוד מסחרי

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה. המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז.

  - מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- מציע שהינו עסק בשליטת אישה

  - על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

  - לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

- כללי

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  ו/או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

  - על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

  - במקרים מיוחדים ומנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף במכרז. המשרד רשאי לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

  - זכות עיון במסמכי המכרז, לרבות ההצעה הזוכה, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפים במכרז בלבד.

  - במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

  - התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

  - חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

  - היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

  - המשרד רשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם הקבלן עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהקבלן שלא להעסיק נותן שירותים מסויים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - הקבלן יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע ההסכם שייחתם בעקבות הזכייה במכרז.

- שטח ביטחוני

  - מובהר כי שטח אתר הסקר נמצא בתחום שטח ביטחוני: שטח אש 203 הסגור בצו סגירה מכוח תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ו/או שטח עליו הוטלו מגבלות בניה ו/או שימוש על פי החלטה של הועדה למתקנים ביטחוניים, לפי פרק ו' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, כפי שיהיו מעת לעת.

  - משרד הביטחון אישר כניסה לשטח הסקר וביצוע הקידוחים בכפוף לחתימה על כתב התחייבות ונטילת אחריות ומילוי דרישות ביטוחיות מיוחדות לרבות חתימה על בקשה להיתר כניסה לשטחים צבאיים סגורים מול מתא"ם פקמ"ז בצה"ל.

  - תנאי לחתימת המשרד על ההסכם הינו מלוי דרישות הביטוח בנספח יד' במלואן וחתימת הקבלן על כתב התייחבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים, המצ"ב בנספח יט'.

- סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז זה,  עד לתאריך 14/7/2019 בשעה 14:00.

  - שאלות ובקשות כאמור יש להפנות לגב' אילנה טמסוט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: itamsut@energy.gov.il, במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, באמצעות טלפון שמספרו 074-7681764.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמ' במסמכי המכרז | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום  21/7/2019, והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

ב ב ר כ ה,

ועדת המכרזים

נספח א'

פרטי המציע

פרטי המציע

- שם המציע:

- סוג מציע (חברה / שותפות / עמותה/עוסק מורשה):

- (לתאגיד) מספר חברה / שותפות / עמותה:

- תאריך התאגדות:

- שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של מנהל המציע:

- כתובתו של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המציע:

- מספר טלפון: _____________________ מספר פקס':

- כתובת דואר אלקטרוני:

בחתימתו מתחייב המציע  כי הוא מקבל את תנאי המכרז ומאשרם.

| תאריך | חתימת מורשה/י החתימה מטעם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח א'1

מפרט מקצועי

מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים עבור משרד האנרגיה

- רקע

  - משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") באמצעות מינהל אוצרות טבע (להלן: "המינהל") מעוניין לקבל שירותים לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות מסת הסלע באתר מודיעים, כמות חומר הגלם באתר והיתכנות הפקתו בכרייה תת קרקעית ובכרייה פתוחה וזאת לצורך קידום תכנית מפורטת לכרייה ולחציבה. אזור הסקר מוצג בתשריטים 1 ו-2.

  - המציע הזוכה במכרז יקבל מהמינהל מידע גיאולוגי קיים לצורכי בחינה, עיבוד וניתוח ביחד עם ממצאי הסקר הנוכחי, וכן מידע תכנוני רלוונטי (דוגמת: מפת מדידה, שכבות ממ"ג) הנחוץ לצורכי העבודה.

  - הזוכה יהיה אחראי לתכנן ולבצע את הסקר הגיאולוגי כמפורט במפרט זה.

- תיאור השירותים המבוקשים ולוחות זמנים לביצוע המטלות בהסכם

# להלן פירוט השירותים והדרישות מהזוכה במכרז (להלן – "הקבלן"):

  - עד שבועיים לאחר חתימה על החוזה, הקבלן נדרש לקיים ישיבת היכרות מקצועית עם המשרד. בישיבה זו יהיו נוכחים מטעם הקבלן, הגיאולוג הראשי, הגיאולוג ההנדסי וגיאולוג האתר. בישיבה זו יימסרו כל הנתונים וכל מידע רלוונטי הנחוץ לצורך ביצוע הסקר לידי הגיאולוג הראשי.

  - עד 4 שבועות לאחר קיום הפגישה, יודיע הקבלן למשרד על מועד הכניסה לשטח והתחלת עבודות הסקר וזאת לאחר שקיבל והשיג את כל האישורים וההיתרים הנחוצים לשם כך ובכלל זה חתימה על בקשה להיתר כניסה לשטחים צבאיים סגורים מול מתא"ם פקמ"ז בצה"ל. עבודות אלו כוללות, בין היתר, קדיחה כמפורט בפרק "מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם" שבנספח א'1, נטילת מדגמי הבדיקה מהקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ממחשופים קיימים, ביצוע בדיקות מעבדה כמפורט בפרק "מפרט בדיקות המעבדה" שבנספח א'1, ניתוח התוצאות והממצאים החדשים, השוואתם, עיבודם, וניתוחם, כמפורט בפרק "מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו" שבנספח א'1.

  - עד שלושה חודשים לאחר מועד הכניסה לשטח והתחלת עבודות הסקר הנוכחי, יגיש הקבלן למשרד טיוטת הדו"ח הגיאולוגי הסופי בהתאם לפרק "מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו" שבנספח א'1.

  - עד שבועיים לאחר קבלת טיוטת דו"ח הגיאולוגי הסופי ישלח המשרד הערותיו על הדו"ח ויתייחס לתוכנו.

  - עד שבועיים ממועד קבלת הערות המשרד לטיוטת הדו"ח הגיאולוגי הסופי, יעביר הקבלן למשרד דו"ח סופי מתוקן. היה ולאחר תיקון טיוטת הדו"ח יראה המשרד לנכון להוסיף הערות חדשות או ימצא כי הערותיו הקודמות לא מולאו, יוחזר הדו"ח המתוקן לקבלן לצורך תיקון נוסף. הקבלן יבצע את ההנחיות שיקבל תוך שבועיים, לכל היותר, ובהתאם ללו"ז שיקבע המשרד.

  - הדו"ח הסופי המאושר יועבר בדואר אלקטרוני למשרד בפורמט PDF ובפורמט word וכן בעותק קשיח כחוברת ב-3 העתקים מודפסים וצבעוניים. לדו"ח יצורפו כל הקבצים הדיגיטליים והמודלים ההנדסיים שנבנו במסגרת העבודה (dwg, shp, mxd, וכו') ושימשו לצורך הכנת הדו"ח הסופי.

  - לאחר אישור הדו"ח הסופי יציג הקבלן את תוצאות העבודה בפני המשרד, צוות תכנון הרחבת אתר מודיעים ואורחים אחרים בפגישות שיתואמו מבעוד מועד.

תשריט 1: שטח אזור הסקר – אתר מודיעים

- מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו

על הקבלן להכין את הדו"ח הגיאולוגי הסופי לפי המבנה הבא:

  - מטרת הסקר.

  - תיאור תהליך ושיטות העבודה.

  - הגאוגרפיה הכללית של אזור אתר מודיעים.

  - רקע גיאולוגי המתאר והמפרט את התצורות הגיאולוגיות באזור הסקר, עוביין ונטייתן, חלוקתן לתת יחידות, העתקים קיימים וכו'. ברקע תינתן התייחסות לסקרים הגיאולוגיים הקיימים ולקידוחים שבוצעו במסגרתם (סקרים קיימים יימסרו לזוכה במכרז).

  - תיאור הקידוחים, הליך נטילת מדגמי בדיקה ותוצאות בדיקות המעבדה, לרבות:

    - תשריט למיקום כלל הקידוחים הקיימים והמתוכננים ברקע תצ"א ומפה טופוגרפית.

    - תיאור והסבר מפורט לממצאי ומאפייני קידוחי הגלעין המתוכננים. התיאור יתייחס, בין היתר, לדברים הבאים: מיקום ועומק הקדיחה, גובה טופוגרפי של ראש ובסיס קידוח, תיאור המסלע, תיאור חזותי של הגלעינים, גיל חבורה, תצורה, עובי יחידה, זמן קדיחה, RQD (Rock quality designation), TCR (Total Core Recovery) , SCR (Solid Core Recovery), תיאור מדגמי הבדיקה ומיקום דגימתם לאורך הקידוח.

    - תיאור מפורט, באמצעות תוכנות ייעודיות, להצגת "לוג" קידוח, המתייחס הן במלל והן גרפית לכל הפרמטרים שלעיל, כולל השתנות תוצאות בדיקות המעבדה כתלות בעומק.

  - תיאור והסבר מפורט להליך נטילת מדגמי הבדיקה, העברתם למעבדות השונות לצורכי בדיקה, ולתוצאות בדיקות המעבדה. הבדיקות יכללו בדיקת צפיפות ממשית, ספיגות, גריסות בריטית ושחיקה (לוס אנג'לס), לחיצה, חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא, חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא, כולל מדידת פרמטרים של קשיחות, וחוזק מתיחה לא ישירה (ברזיליאן). הבדיקות יבוצעו בהתאם ובכפוף למתואר ב"מפרט בדיקות המעבדה".

  - ניתוח סטטיסטי של תוצאות בדיקות המעבדה – ממוצעים, סטיות תקן של תוצאות הבדיקות המעבדתיות. השוואת תוצאות הבדיקות לדרישות המחייבות של ת"י 3 - "אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים".

  - עידכון המפה הגיאולוגית של פני שטח אתר הסקר – מפה זו תתבסס על:

    - מידע גיאולוגי קיים, כדוגמת: מפות גיאולוגיות 1:50,000 של המכון הגיאולוגי, סקרים גיאולוגיים קיימים, מידע גיאולוגי נוסף אשר יימסר לקבלן ע"י המשרד.

    - ממצאי הקידוחים המתוכננים.

    - במידת הצורך ניתן לבצע חתכים עמודיים ולדגום מדגמי בדיקה מפני השטח למען אישוש קביעת קווי הקונטקט בין התצורות השונות. מובהר כי כניסה לשטח מחייבת קבלת הסכמתם הן משרד האנרגיה והן של משרד הביטחון. מובהר בזאת כי ביצוע בדיקות מעבדה לצורך זה יהיה בכפוף לאישור המשרד. המשרד ישא בתשלום בגין בדיקות מעבדה אלה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן עבור ביצוע בדיקות המעבדה המחייבות.

  - אפיון ראשוני של מסת הסלע באזור הסקר לצורך בחינת התאמתה לכרייה תת-קרקעית. האפיון יתבצע באמצעות שתי השיטות המקובלות: RMR (Rock Mass Rating) ו- Q (Rock Tunnelling Quality Index). לשם כך, הגיאולוג ההנדסי יידרש לבצע, בין היתר, עבודת שדה לבחינת מישורי אי הרציפות הן ממחשופי קירות החציבה הקיימים והן מקידוחי הסקר. לצורך אפיון מסת הסלע הגיאולוג ההנדסי יקבע בהתאם לצורך את נטיית מישורי אי הרציפות, רמת החיספוס (Roughnes), אורך מישורי אי הרציפות, מרווח בין מישורי אי הרציפות, צפיפות סדקים, סוג המילוי בין מישורי אי הרציפות, חוזקי לחיצה ומתיחה, ועוד. הגיאולוג ההנדסי יציין את מידת התאמת מסת הסלע לכרייה תת-קרקעית בהתאם לשיטות המקובלות.

  - חתכי רוחב לפי גבולות אתר הסקר דרך הקידוחים ודרך המחשופים של קירות מחצבת מודיעים. כל קידוח יהיה מיוצג לפחות בשני חתכי רוחב מצטלבים. החתכים יציגו, ככל הניתן, קורלציה של שכבות ותצורות הסלע השונות, עוביים, נטייתם ואיכותם, בהתאם לעומק עד לבסיס הקידוחים.

  - חישוב נפחים ואומדן עתודות - בדו"ח יוצגו אודמני העתודות לפי חישובי נפח שייערכו בתוכנות מקובלות לחישובי נפחים. אומדן עתודות חומרי הגלם ונפחם יתייחס לכלל היחידות הגיאולוגיות האופייניות באזור הסקר, לפי חלוקה למתחמים שונים, החל מפני הקרקע ועד לבסיס המידע הגיאולוגי בשטח הסקר (המתחמים לחישוב הנפחים יימסרו ע"י המשרד לאחר סיום שלב עבודות הקדיחה).

# נפח ואומדן עתודות חומר הגלם יפולג בכל מתחם, לפי מידת התאמתם, בכפוף לדרישות ת"י 3 - "אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים" ומפרט מע"צ לעבודות סלילה וגישור (פרק 51), לשימושים הבאים:

    - חצץ גיר/דולומיט לתערובות אספלט.

    - חצץ גיר/דולומיט לתערובות בטון.

    - מצעים וחומר מילוי.

    - אדמת חישוף, חומרים טפלים, פסולת, ואחרים.

  - בדו"ח יוסברו שיטות האומדנים, החישובים ומידת הוודאות שלהם.

  - סיכום, מסקנות והמלצות לאופי ניצול חומר הגלם ולפיתוח המחצבה בשטח ההרחבה, לעומק החציבה הגיאולוגי המומלץ באופן המביא למיצוי מיטבי של חומר הגלם הקיים.

  - נספחים:

    - תעודה מקורית של בדיקות המדגמים במעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות.

    - ת"י 3 – דפים רלוונטיים.

    - רשימת ספרות.

    - CD אשר בו שמורים: הדו"ח הגיאולוגי, נספחיו, קבצי דיגיטאליים הכוללים, בין היתר, שכבות בפורמט shp או dwg של קבצי מודל הקרקע התת קרקעי, חישוב הנפחים ואומדני העתודות לפי מתחמים שונים וכן שכבות של בסיסי התצורות השונות הקיימות, מישורי איכויות, אי רציפות וכל מידע אחר בשטח אתר הסקר.

- מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואיפיונם

  - המסלע וחומר הגלם הצפוי בקידוחים

# חומר הגלם הצפוי בקידוחים הינו: אדמת חישוף, חוואר, סלע נארי, קרטון, גיר, דולומיט וצור.

  - הקידוחים ועומקם

    - פריסת הקידוחים המתוכננים תעשה בהתאם לטבלה 1 שלהלן וכמוצג בתשריט 2.

טבלה 1: פריסת קידוחים מתוכננים

| מס' קידוח | X | Y | עומק קדיחה משוער (מטר) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197310 | 659210 | 110 | - מיקום הקידוח הוסט בעקבות סיור הקבלנים לאזור נגיש; - המיקום החדש הוצג למשתתפי סיור הקבלנים. - מיקום הקידוח החדש טרם אושר מול משרד הביטחון. הסדרת האישור תקודם במקביל ע"י משרד האנרגיה; - הקידוח נמצא בתחום אתר עתיקות. תנאי רשות העתיקות לביצוע הקידוח מצורפים בנספח כ'. התיאום מול רשות העתיקות חל על הקבלן. המשרד ישא בתשלום לרשות העתיקות בכפוף להמצאת חשבוניות מקור, בהתאם לסכומים שנקבעו בנספח כ'. |
| 2 | 198010 | 658780 | 130 | - מיקום הקידוח הוסט בעקבות סיור הקבלנים לאזור נגיש בצמוד לדרך עפר בתחומי מחצבת מודיעים; - מפעיל המחצבה מודע למיקום הקידוח החדש. - מיקום הקידוח החדש, נמצא בקצה תחום שטח אש וטרם אושר מול משרד הביטחון. הסדרת האישור תקודם במקביל ע"י משרד האנרגיה; |
| 3 | 197420 | 658360 | 120 | - מיקום הקידוח הוסט בעקבות סיור הקבלנים לאזור נגיש בתחומי מחצבת מודיעים; - המיקום החדש הוצג למשתתפי סיור הקבלנים. |
| 4 | 197281 | 659441 | 90 | - מיקום הקידוח לא שונה |

תשריט 2: מיקום קידוחי הסקר (רקע תצ"א מעודכן לשנת 2018)

    - מובהר, כי המשרד בלבד רשאי לאשר שינוי מיקום הקידוחים ו/או אי ביצוע קידוחים מתוכננים כלשהם, בהתאם לשיקול דעתו של המשרד.

    - מובהר בזאת כי המשרד רשאי לדרוש ביצוע קידוחים נוספים, באזור נגיש, מעבר לקידוחים המתוכננים. מיקום הקידוחים הנוספים יתואם מול הקבלן במהלך הקדיחה.

    - עומק הקדיחה הצפוי נקבע לפי מגבלת מפלס מי תהום. מפלס החציבה המותר כיום לחציבה משיקולים של קירבה למי תהום הינו +50 מטר מעל מפלס מי הים.

    - במידה וקידוח מסוים חדר את בסיס תצורת ורדים לתוך תצורת דיר חנא, לעומק של 5 מטר בשכבת סלע רכה, כדוגמת סלע גירי, קרטוני או חווארי, עם מופע צור טרם הגעה לעומק המתוכנן, יש לעצור את הקדיחה וליידע על כך את המשרד במידית. אם המשרד יאשר בכתב את המשך הקדיחה, הקדיחה תמשיך כסדרה בהתאם להנחיות המשרד.

    - אם יתברר במהלך קדיחה של קידוח מסוים טרם הגעה לעומק המתוכנן, כי המסלע הינו מסלע נחות, מרוסק או אינו מתאים למופע הגיאולוגי הצפוי, יש לעצור את הקדיחה וליידע את המשרד בממצאים. הקבלן יוכל להמשיך את הקדיחה אך ורק לאחר קבלת אישור המשרד.

    - אם התברר בתום קידוח מסוים שנקדח עד לעומק המתוכנן, כי המסלע הינו מסלע גירי ו/או דולומיטי קומפקטי בעל RQD ו-TCR גבוהים השייך לתצורת ורדים, יש ליידע את המשרד בממצאים, טרם נטישת הקידוח. ככל שהמשרד ימצא לנכון לאשר העמקה נוספת מעבר לעומק המתוכנן, הקבלן יתבקש להעמיק את הקידוח בהתאם.

    - מובהר בזאת כי לא מן הנמנע שקידוחים יועמקו עד לעומק 150 מטר. לפיכך על הקבלן חלה האחריות לוודא כי ציוד הקדיחה שברושותו מאפשר הגעה לעומק זה.

    - מובהר בזאת כי הקבלן לא יחל בביצוע העמקה לקידוח כלשהי אם לא נתקבלה על כך הודעה בכתב מהמשרד.

    - מובהר בזאת כי התשלום בגין עבודות הקדיחה הן של הקידוחים המתוכננים, הן של הקידוחים הנוספים (ככל שיאושרו), הן של העמקת קידוחים מתוכננים והן של הקידוחים שמהלך קדיחתם הופסק טרם הגעה לעומק הסופי, הינו בכפוף לביצוע בפועל ובהתאם להצעת המחיר של הקבלן עבור קדיחת 1 מטר קידוח סקר מסוג גלעין, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם", שבנספח א'1 למכרז.

  - שיטת הקידוח

    - הקידוח יבוצע בעזרת מכונת קידוח בעלת WIRE LINE, עם קירור מים או אויר.

    - ראש הקידוח יהיה בגודל סטנדרטי HQ המתאים לקדיחה בסלע לפי התיאור מעלה.

    - תחילת וסיום כל קידוח ייקבע על ידי הגיאולוג האחראי. עם תום הקידוח הוא יסומן על ידי הקודח בסימון זמני וייאטם, ומיקומו הסופי יימדד באמצעות GPS.

  - דיגום, אפיון ואחסון גלעינים

    - תיעוד עומק המדגמים ואפיונם

      - גיאולוג האתר יתעד את עומק הקדיחה, קצב הקדיחה ומהירות הירידה בעומק. הקודח ידווח לגיאולוג האתר על העומקים ועל קצבי הקדיחה ועל כל שינוי בתגובת מכונת הקדיחה לחומר הנקדח.

      - גיאולוג האתר יאפיין את גלעיני הקידוח חזותית ויתאר את הופעתם, הרכבם, צבעם, סוגם, איכותם, דרגת הסידוק, הקושי, הצפיפות, הופעת הנקבוביות וחללים קרסטיים, וכו'. הגיאולוג יסתייע בכלי עזר כדוגמת חומצת HCL.

    - השבה (Recovery)

      - אחוז ההשבה של הגלעינים יהיה לפחות 90%.

      - היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-90%, עומק הירידה לגלעין הבא לא יעלה על 1.5 מ'.

      - היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-75%, עומק הירידה לגלעין הבא לא יעלה על 1 מ'.

      - היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-50%, עומק הירידה לגלעין הבא לא יעלה על 0.5 מ'.

      - היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-90% כתוצאה מסיבה שאינה גיאולוגית (ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המשרד), ישולם לקבלן רק שליש ממחיר הוצאת הגלעין.

    - ארגזים למדגמים

      - הקודח יספק לאתר הקידוח ארגזי עץ ו/או פלסטיק מיוחדים, עם מכסה וסוגר, בעלי שלושה תאים, שאורכם לא יעלה על 1.5 מטר, לצורך אחסון הגלעינים מיד עם הוצאתם מהקרקע. לא יתקבלו גלעינים שאינן מאוחסנים בארגזים מתאימים.

      - הארגזים עם הגלעינים יועברו על-ידי הקודח אל מעבדה, במקום שייקבע ע"י המשרד ו/או למחסן של הקבלן, ויאוחסנו שם עד 3 שנים, על חשבון הקבלן.

      - בתום 3 שנים יידע המציע את המשרד בדבר סיום תקופת האחסנה. למען הסר ספק הארגזים עם הגלעינים לא יושמדו כל עוד לא נתקבל בכתב אישור מטעם המשרד לכך.

    - צילום ארגזי המדגמים

גיאולוג האתר יצלם תמונות סטילס איכותיות של הגלעינים המסודרים בארגזים השונים, ויעביר אותם מידי סוף יום קדיחה למשרד.

  - דרכי גישה

על הקבלן חלה האחריות לבדוק מראש את דרכי הגישה אל נקודות הקידוח ובמידת הצורך להכשירן על חשבונו, כך שיתאימו למעבר מכונת הקידוח והרכבים המובאים מטעמו. עם זאת, יש להיצמד ככל הניתן לדרכי גישה קיימות ולהימנע ככל הניתן מפריצת דרכים שלא לצורך.

  - תשתיות תת קרקעיות

על הקבלן חלה האחריות לבצע את התיאומים הנדרשים ולבדוק מראש וטרם התחלת עבודות הקדיחה את הימצאותן של תשתיות תת-קרקעיות באזור הסקר. כדוגמת, צנרת מים וביוב, כבלי חשמל ותקשורת.

  - היתרים ואישורים נוספים

על הקבלן חלה האחריות לבצע את התיאומים וקבלת כל ההיתרים והאישורים הנחוצים לצורכי ביצוע העבודה מראש וטרם התחלת עבודות הקדיחה באזור הסקר. בכלל זה תיאום מול משרד הביטחון לגבי שטחי אש, רשות העתיקות, תיאום מול קרן קיימת לישראל לגבי שטחי קק"ל, תיאום מול רשות מקרקעי ישראל לגבי קרקעות מדינה, תיאום מול בעלי הרשאות בקרקע, וכו'. מובהר בזאת כי לא מן הנמנע כי לצורך קבלת ההיתרים ו/או האישורים תידרש המצאת ערבויות או המצאת קיום ביטוחים בסכומים הגבוהים מדרישות שהופיעו במכרז זה.

  - שמירה

על הקודח חלה העלות והאחריות הבלעדית והמלאה של השמירה על ציודו ועל הדוגמאות באתר.

  - פינוי וניקיון

עם סיום הקדיחה יפונה האתר מכל חפץ, ציוד, חומר, אשפה וגרוטאה השייכים לקודח או לצוות עובדיו.

- מפרט לביצוע בדיקות המעבדה

  - לצורך בחינת מידת התאמת המסלע לדרישות ת"י 3 - "אגרגאטים מינראליים ממקורות טבעיים" ולצורך השימוש בו בתערובות אספלטיות ובטון, יש צורך בביצוע הבדיקות הבאות, בכפוף לת"י 1865 חלק ב' - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים":

    - בדיקת צפיפות ממשית – דגימה ובדיקה של מדגם 1 מכל 1 מטר קדיחה.

    - בדיקת ספיגות – דגימה ובדיקה של מדגם 1 מכל 1 מטר קדיחה.

    - בדיקת שחיקה לפי שיטת לוס אנג'לס, דירוג B (מקס') – דגימה של מדגם מוכלל 1 מכל 15 מטר קדיחה בכפוף להופעה הגיאולוגית.

    - בדיקת גריסות בריטית – דגימה ובדיקה של מדגם מוכלל 1 מכל 15 מטר קדיחה בכפוף להופעה הגיאולוגית.

  - לצורך בחינת מידת התאמת מסת הסלע באתר הסקר לכרייה תת-קרקעית, יש צורך בביצוע בדיקות המעבדה הבאות:

    - בדיקת חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא (ASTM D 7012; ASTM D 2938) – עד 40 בדיקות מעבדה בכפוף להחלטת הגיאולוג ההנדסי ולאחר קבלת אישור המשרד.

    - בדיקת חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא, כולל מדידת פרמטרים של קשיחות: מודול אלסטיות ומקדם פואסון  (ASTM D 7012; ASTM D3148) – עד 10 בדיקות מעבדה בכפוף להחלטת הגיאולוג ההנדסי ולאחר קבלת אישור המשרד.

    - בדיקת חוזק מתיחה לא ישירה (ASTM D 3967-08) – עד 10 בדיקות מעבדה בכפוף להחלטת הגיאולוג ההנדסי ולאחר קבלת אישור המשרד.

  - המדגמים לבדיקת השחיקה והגריסות יינטלו אך ורק בהנחיה מראש ובכתב מאת המשרד.

  - ככל שתאושר ע"י המשרד העמקת קידוח כלשהו, התשלום בגין בדיקות המעבדה יהיה בכפוף לביצוע הבדיקות בפועל ובהתאם להנחיית המשרד.

- זכויות יוצרים

  - כל תוצרי העבודה, לרבות כל סקר, מדידה, מפה, שירטוט, חוות דעת, מוצר, יצירה, המודל שיפותח, תכנית, מפרט או כל מסמך אחר, שיטת בדיקה, מתודולוגיה, מודל, ידע, פטנט, המצאה, סימני מסחר, סודות מקצועיים ומסחריים וכן כל קניין רוחני הקשור עם מתן השירותים, בין אם רשום ובין אם לאו, לרבות שינוים בהם שיבוצעו ע"י נותן השירותים, יהיו ויישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של המשרד ואין בהסכם זה להעניק לקבלן וכל הגורמים מטעמו כל זכות כלשהיא עליהם.

  - לקבלן ולגורמים הפועלים מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצרים.

  - המשרד יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן העולה על דעתו ללא קבלת אישור הקבלן.

  - מתן זכות שימוש לזוכה לגבי מתודולוגיה, מודל או תוכנה שיפותחו מותנה בהסכמה בכתב של המשרד, ובתנאי שלא ייפגעו זכויותיו של המשרד.

- התמורה ואבני דרך לתשלום

  - ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

  - התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המשרד על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז כמפורט בנספח י'.

  - התמורה עבור רכיב תפוקות תשולם לקבלן בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך המפורטות להלן:

| אבן הדרך | אחוז לתשלום מהתמורה |
| --- | --- |
| סיום עבודות קדיחה | 50% מעלות עבודות הקדיחה בלבד, של כל הקידוחים, עפ"י הצעת המחיר של הקבלן בכפוף לעומק הקדיחה הכולל שבוצע בפועל. |
| הגשת דו"ח סופי מאושר עבור כל השירותים הכלולים הנדרשים במכרז | יתרת התמורה מסך עלות הזמנת העבודה הרלבנטית על פי הצעת המחיר של הקבלן, תשולם בכפוף לביצוע בפועל של יתרת העבודה. |

  - הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, לרבות כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שידרש, התארגנות בשטח, מעבר מקידוח לקידוח, החדרת צינורות מגן, נסיעות והובלות של ציוד ואנשים לאתר וממנו, הכשרת דרכי גישה, נטילת מדגמים, אחסונם באתר והובלתם למעבדות השונות, ביצוע בדיקות המעבדה, פינוי וניקיון של האתר, שמירה, אספקת מים וכל נושא אחר הנדרש לביצוע הקידוחים ושירותים הנדרשים לשביעות רצון המשרד.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - סטייה מלוח הזמנים -  כל סטייה של 7 ימים או יותר מלוחות הזמנים המחייבים של אבני הדרך של השירותים הנדרשים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המשרד, תוביל להפחתה של  5,000 ₪ מהסכום המגיע לקבלן, בגין כל 7 ימי סטייה מאחת מאבני הדרך. יובהר כי הפחתה זו, ככל שתתבצע, לא תפגע בזכותו של המשרד לקיזוז סכומים או חילוט ערבויות, ככל שיהיה בכך צורך.

נספח ב'

הסכם שירותי קבלן

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום _____ בחודש ______ שנת _____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האנרגיה המיוצג על ידי סמנכ"ל משרד האנרגיה ביחד עם חשב משרד האנרגיה (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

_______________ מס' עוסק מורשה ____________ (להלן: "הקבלן")

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים כמפורט בהסכם זה ובמפרט השירותים המצ"ב (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | ולצורך קבלת השירותים המשרד פנה במכרז פומבי מס' 50/2019. המכרז והמפרט שצורף לו מצ"ב כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה; |
| והואיל: | והקבלן הציע הצעתו והצהיר שהוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור המשרד את השירותים ברמה מעולה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה. הצעת הקבלן מצ"ב כנספח י' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו; |
| והואיל: | והצעת הקבלן נתקבלה על דעת המשרד ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הקבלן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

  - הקבלן מקבל על עצמו לבצע עבור המשרד את השירותים והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו. השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

  - השירותים יבוצעו לפי הזמנת עבודה מפורשת בכתב של הממונה, כהגדרתו בסעיף 3 להלן. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב לפנות לקבלן בהזמנת עבודה כלשהי. פנייה במסגרת הזמנת עבודה תיעשה בהתאם לצרכי ושיקולי המשרד.

  - המשרד יהיה רשאי לפרט בהזמנה רק חלק מן המטלות אותן על הקבלן לבצע, או לחלקן לשלבים, הכל לפי שיקול דעתו וכפי שנקבע בהזמנה, וכן לעדכנן, לתקנן, להרחיבן, לצמצמן, לשנותן או לבטלן מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - מתן השירותים - השירותים יינתנו על ידי הזוכה ונותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של הממונה, בהתאם לתנאי הסכם זה.

    - הקבלן או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

    - נותני השירותים מטעם הקבלן, יהיו אלו שהוצעו ע"י הזוכה במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה להחלפה מראש ובכתב ע"י המשרד ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.

    - הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הקבלן יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש בידי המשרד.

    - הקבלן ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

- נציג המשרד

  - הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחו של שארבל שחאדה (להלן: "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב שתשלח לקבלן.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, החל מיום _________ ועד ליום ________ (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על 24 חודשים. זאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד, ללא צורך בהסכמה מפורשת של הקבלן.

  - במסגרת מימוש האופציה, על הקבלן להמציא למשרד את האישורים הנדרשים במסגרת הסכם זה, בתוקף למועד ההארכה.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ) (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים . הקבלן יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך הקבלן את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם הקבלן מילא אחר יתר חיוביו. במקרה של הארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת ערבות חדשה, הערבות תוצמד בהתאם לערבות המקור- מיום החתימה על ההסכם.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הקבלן ו/או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהקבלן או התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשה חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הקבלן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום זהה.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - ידוע לו כי עמידה בזמנים היא תנאי יסודי להסכם זה וכי סטייה מהם עלולה לפגוע במטרה לשמה נשכרו שירותיו.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המשרד, לרבות העסקת כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז ובהסכם.

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - הקבלן יהא אחראי חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים המועסקים מטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור הקבלן ידאג למחוק את המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול התביעה.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ישלם המשרד לקבלן, בהתאם להצעת המחיר, ובתנאי כי השירותים שבוצעו היו לשביעות רצונו המלאה של המשרד (להלן: "התמורה").

  - התמורה תבוסס על הצעת המחיר של הקבלן המצ"ב כנספח י', שהינה סופית ומוחלטת לכל תקופת ההסכם, בכפוף לכללי ההצמדה הנ"ל.

  - ההיקף הכספי הכולל של ההסכם לא יעלה על סך של ___________ ₪ בתוספת ממע"מ.

  - התמורה תשולם לקבלן בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך, כפי שמפורט בנספח א'1 - מפרט מקצועי.

  - מובהר למען הסר ספק, כי אין המשרד מתחייב לביצוע המלא של כל אבני הדרך, וכי המשרד רשאי להחליט כי אין צורך בהשלמת יתרת ביצוע אבני הדרך ולעצור את העבודה בהתאמה.

  - הקבלן יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, המצורף כנספח בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.16.1. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, כי הקבלן הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - סכום התמורה הוא סופי ומוחלט, יכלול את כל הוצאות הקבלן, הישירות והעקיפות, ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן למעט אם משך ההתקשרות יעלה על 
18 חודשים, אז יוצמדו התשלומים המגיעים לקבלן למדד המחירים לצרכן החל מהחודש ה-19 להתקשרות מידי חודש, כדלהלן:

  - הצמדה עבור שירותים:

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי בהוראת תכ"מ  7.17.2 –"כללי הצמדה":

  - הגדרות בנושא הצמדה

    - תאריך הבסיס –יום החתימה על חוזה ההתקשרות.

    - תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה (ככלל, 18 חודש מתאריך הבסיס)

    - מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:12/16.

    - המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

    - הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

    - מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  - עקרונות ביצוע הצמדה

    - המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן.

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

    - ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד.

  - מנגנון ביצוע הצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי. ההצמדה תתבצע מדי חודש.

    - על אף האמור בסעיף ח.ג.1 לעיל, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של 4% ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

      - המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

      - ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף זה.

  - הקבלן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד נסיעות, הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה לקבלן תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - מועד התשלום, למעט תשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות, יהיה לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצאה השחבונית למשרד.

    - מועד התשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות יהיה לא יאוחר מ-85 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית למשרד.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הקבלן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של הקבלן כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הקבלן כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה  בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה  ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש, או עם כל שינוי שיחול בהם.

  - ידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הקבלן מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- שטח ביטחוני

  - שטח אתר הסקר נמצא בתחום שטח ביטחוני: שטח אש 203 הסגור בצו סגירה מכוח תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ו/או שטח עליו הוטלו מגבלות בניה ו/או שימוש על פי החלטה של הועדה למתקנים ביטחוניים, לפי פרק ו' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, כפי שיהיו מעת לעת.

  - משרד הביטחון אישר כניסה לשטח הסקר וביצוע הקידוחים בכפוף לחתימה על כתב התחייבות ונטילת אחריות ומילוי דרישות ביטוחיות מיוחדות לרבות חתימה על בקשה להיתר כניסה לשטחים צבאיים סגורים מול מתא"ם פקמ"ז בצה"ל.

  - תנאי לחתימה המשרד על ההסכם הינו מלוי דרישות הביטוח המצורפות בנספח יד' במלואן וחתימת הקבלן על כתב התייחבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים, המצורף בנספח יט'.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים מראש, ללא חובת הנמקה.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בהתראה מוקדמת של 7 ימים בלבד.

  - בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד לקבלן רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים הקבלן פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הקבלן יהיה חייב להעביר למשרד את כל הציוד והחומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד וממצאיה עד להפסקת ההסכם. הקבלן אינו רשאי לעכב אצלו ציוד או כל ממצא מכל סוג שהוא, לרבות בגין תשלומים המגיעים לו מהמשרד.

- סודיות

  - לצורך חוזה זה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך הנוגעים למתן השירותים. למעט מידע שהינו נחלת הכלל במועד גילוי או שהפך להיות נחלת הכלל, מסיבות שאינן תלויות בצד המקבל או מידע שידוע למקבל המידע מצד ג' כלשהו לפני מועד קבלתו של המידע הסודי.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי הקבלן או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והקבלן עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע לקבלן כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - הקבלן מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל עבודה שיבצע היועץ במסגרת הסכם זה, לרבות תוכנות שתיכנת, מפות שהכין, דוחות שכתב, מודלים שגיבש וכיו"ב, והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם, אלא לצורך מתן שירותי היועץ בהתאם להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, לרבות מפרטי נתונים, תוכנות, צילומים, קבצי אקסל או תוכנות מחשב אחרות וכו' שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה רכושו של המשרד, ועל היועץ להעבירו למשרד מיד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה זו, וישפה את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים, וכי יימנע מלהימצא במצב זה משך כל תקופת ההסכם, וזאת למעט היותו בעל רישיון בתחום הגפ"מ. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה הקבלן לממונה ויפעל עפ"י הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם, לא ישתתף הקבלן בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד, אלא אם ניתן אישור המשרד לכך, בכתב ומראש.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו לקבלן.

- חובת ביטוח

# הקבלן מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, לטובתו, לטובתם ולטובת מדינת ישראל – משרד  האנרגיה ומשרד הביטחון, לצורך ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, הנמצא בתחום שטח אש 203, לרבות ביצוע עבודות קידוחים ונטילות דגימות, כולל כל החומרים, מערכות וציוד, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה, ולהציג למשרד האנרגיה ומשרד הביטחון את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, לחתום על נסחי הצהרה המצורפים כנספח יד' ונספח טו', כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט - ציוד הקידוח כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

ביטוח חובה

- ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות בגין ביצוע כל העבודות הנדרשות לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים לרבות  ביצוע עבודות קידוחים ונטילת דגימות, כולל כל החומרים, מערכות וציוד לכל תקופת העבודות ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש.

סכום הביטוח - ערך עבודות המכרז בהתאם לערך ההסכם הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. למען הסר ספק הכיסוי יכלול גם כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה ושוד.

הכיסוי יכלול גם:

- ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר - גבול אחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות ההסכם בערכם המלא;

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז;

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד האנרגיה - תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה וישולמו להם ישירות אלא אם יורה חשב משרד האנרגיה למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- ביטוח אחריותו החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך  2,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.

- הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק  ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000 שקלים חדשים.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים

- לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות;

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים הנדרשים לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים;

- לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד האנרגיה ו/או מדינת ישראל - משרד הביטחון;

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- ביטוח אחריות מקצועית – גיאולוגים

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הגיאולוגים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תיעוד וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים לבחינת התאמת חומר הגלם לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים ביחס לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מגדל צדק, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי  נכון הצהרה רשלנית , תכנון  לקוי, שנעשו בתום לב , בקשר לעבודות כאמור, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הפוליסה מורחבת לשפות את מדינת ישראל – משרד האנרגיה כמבוטחים נוספים לעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הגיאולוגים, לצורך כך לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: ו/או מדינת ישראל – משרד האנרגיה.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האנרגיה בירושלים;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה, משרד הביטחון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

# העתקי פוליסות הביטוח, בגין הקבלן ובגין קבלני המשנה מטעמו, מאושרות ע"י המבטח או אישורים בחתימת המבטחים על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד האנרגיה עד למועד חתימת החוזה.

# הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח ולחייב את קבלני המשנה מטעמו בהחזקת ביטוחיהם בתוקפם. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה  על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו, מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישורים בחתימת המבטחים על חידושן למשרד האנרגיה לכל  המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

# אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד האנרגיה על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי  חוזה זה.

- נזיקין

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - הקבלן יישא כלפי משרד הביטחון ומשרד האנרגיה באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג ומין שהוא כולל ומבלי למצות לנזק כלכלי תוצאתי שייגרמו לקבלן, לעובדיו ו/או ללקוחותיו ו/או לקבלנים וקבלני משנה מטעמו ועובדיהם ומי מטעמם ו/או למי מטעמו, בין שנגרמו באופן ישיר ובין שנגרמו בעקיפין, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע  הפעילות ו/או עבודות הסקר  נשוא הסכם זה ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן  על פי הסכם זה. למען הסר ספק, יובהר כי אחריותו של הקבלן על פי סעיף זה הינה כולל ומבלי למצות בגין נזק ו/או אובדן שייגרמו כתוצאה מהמצאות סיכונים  גלויים ו/או נסתרים בשטח האש, בשטח הביטחוני, בשטחי הפעילות ובאזור כולל ומבלי למצות נפלים, פגזים, רימונים וכו' ו/או כתוצאה מפיצוצם של הנ"ל ו/או כתוצאה ממעשי חבלה ו/או כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו בשטח האש, בשטח הביטחוני, בשטחי הפעילות ו/או באזור ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של משרד הביטחון ו/או של משרד האנרגיה ו/או מי מטעמם ו/או כתוצאה מאימוני אש חיה על ידי המשרד ו/או מי מטעמו בשטח האש, בשטח הביטחוני, בשטחי הפעילות ובאזור ו/או כתוצאה ממצבו של שטח האש, השטח הביטחוני, שטחי הפעילות ו/או האזור ומשרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כאמור. הקבלן מצהיר כי לא תהא לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד משרד הביטחון ו/או נגד משרד האנרגיה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, ומשרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות בגינם. הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - הקבלן יישא כלפי משרד הביטחון ומשרד האנרגיה באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג ומין שהוא שייגרמו למשרד האנרגיה, למשרד הביטחון, לעובדיהם, לחיילים ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהוא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה מטעמו ועובדיהם ומי מטעמם ו/או מי מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע  הפעילות ו/או עבודות הסקר נשוא הסכם זה ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ומשרד הביטחון, משרד האנרגיה ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כאמור.  הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - הקבלן מתחייב, מיד עם קבלת הודעה על כך, לפצות את משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרמו להם אשר הקבלן אחראי בגינם כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ולשפות את משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה בגין כל הוצאה ו/או תשלום בהם משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה יישאו עקב דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגד משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה בגין נזק ו/או אובדן שהקבלן אחראי בגינם כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, וזאת על פי פסק דין או בפשרה בהסכמת הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן האפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה כאמור.

- עובדי הקבלן

  - כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו הוא ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

  - האנשים המועסקים על ידי הקבלן ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של הקבלן בלבד. כן תחול על הקבלן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

  - הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו במוסד לביטוח לאומי או בחברת ביטוח אחרת, וכל ההוצאות הקשורות או כרוכות בביצוע ביטוח כאמור יחולו אך ורק על הקבלן וישתלמו על ידו.

- המחאת זכויות

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הקבלן בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הקבלן מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - הקבלן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  ומצוי בידי צד שלישי.

- קיזוז

הקבלן מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לקבלן על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מהקבלן על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

- שימוש בכלים ובחומרים

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

כל הכלים והחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב – לכל דבר ועניין - כהפרת הסכם זה.

- כללי

  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של המשרד.

  - על הקבלן להחזיר למשרד את כל המסמכים, דיסקטים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל מהמשרד בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירותים, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

  - הקבלן מתחייב לתת את השירותים אך ורק באמצעות עובדיו הקבועים, קבלני המשנה שהוצעו על ידו וקבלני משנה בתפקידים נוספים, שקיבלו את אישרו המשרד בכתב, אם ידרשו.

  - הקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

  - התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

  - אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא  ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

  - כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - חוזה זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפוי כח או כהרשאה לקבלן או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

- כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2,  ת.ד. 36148, ירושלים 9195021

הקבלן –

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

- ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: 34-30-03-08.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| מנכ"ל / סמנכ"ל משרד האנרגיה |  | חשב / סגן חשב משרד האנרגיה |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח ג'

נוסח ערבות מציע (ערבות שתוגש במקור יחד עם ההצעה)

על המציע להיצמד במדויק לנוסח המופיע מטה ולא לסטות ממנו בשום אופן, על מנת להימנע מפסילת ההצעה

שם הבנק/חברת הביטוח:

מס' הטלפון:

מס' הפקס:

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האנרגיה

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 16,000 ₪ (במילים: ששה עשר אלף ש"ח)  אשר תדרשו מאת: 			 (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מיום [הקלד כאן] עד ליום [הקלד כאן].

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

נספח ד'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ה'

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים

אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ו'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים (להלן: "המציע"). אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ז'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המציע):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ח'1

התחייבות נותן שירותים מטעם הקבלן, בדבר הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים

(לחתימת הקבלן- התאגיד/ העוסק המורשה)

שנערכה ונחתמה בתאריך:

על ידי מורשי החתימה מטעם 				 (להלן: "הקבלן")

שם/שמות מורשה/י החתימה מטעם הקבלן:

מספר/י  ת.ז.

כתובת הקבלן (כתובת רשומה של התאגיד):

הואיל:	ונחתם הסכם בין משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") ובין הקבלן, לקבלת השירותים כהגדרתם בהסכם שנחתם בעקבות מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים (להלן, בהתאמה: "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	ותנאי לחתימת ההסכם הינה התחייבות של הקבלן ועובדיו להימנע ממצב של ניגוד עניינים בין השירותים הניתנים למשרד מהקבלן לבין עניינים אחרים של הקבלן ועובדיו, עסקיים או פרטיים (להלן: "ניגוד עניינים");

לפיכך מצהיר ומתחייב הקבלן כלפי מדינת ישראל, כדלקמן:

- הקבלן מצהיר שלא ידוע לו על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים, שלו ושל עובדיו.

- הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, שלו ושל עובדיו, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

- הקבלן מתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא, בתחום השירותים הניתנים למשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הקבלן מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 3 לעיל, ולפעול בהתאם להוראותיו של המשרד בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לקבלן לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

- הקבלן מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו הקבלן או מי מעובדיו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לקבלן על כך.

- ולראיה בא הקבלן על החתום, באמצעות מורשה/י החתימה שלו:

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבת זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ח'2

התחייבות קבלן בדבר הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים

(נוסח לחתימת כל אחד מנותני השירותים מטעם הקבלן- התאגיד)

שנערכה ונחתמה בתאריך:

על ידי נותן השירותים מטעם הקבלן, מר/גב' 				 (להלן: "נותן השירותים")

מספר/י  ת.ז.

כתובת הקבלן (כתובת רשומה של התאגיד):

הואיל:	ונחתם הסכם בין משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") ובין הקבלן, לקבלת השירותים כהגדרתם בהסכם שנחתם בעקבות מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים (להלן, בהתאמה: "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	ותנאי לחתימת ההסכם הינה התחייבות של הקבלן ועובדיו להימנע ממצב של ניגוד עניינים בין השירותים הניתנים למשרד מהקבלן לבין עניינים אחרים של הקבלן ועובדיו, עסקיים או פרטיים (להלן: "ניגוד עניינים");

לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כלפי מדינת ישראל, כדלקמן:

- הנני מצהיר שלא ידוע לי על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים שלי.

- הנני מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.

- הנני מתחייב שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, בתחום השירותים הניתנים למשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 3 לעיל, ולפעול בהתאם להוראותיו של המשרד בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך.

- ולראיה, באתי על החתום:

| תאריך |  | שם |  | ת.ז. |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי  ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ח'3

שאלון לבדיקת ניגוד עניינים

(נוסח למילוי ע"י המציע וכל אחד מנותני השירותים המוצעים מטעמו)

במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים

שם  המציע:  ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים, הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד, במסגרת המכרז הנ"ל. (במידת הצורך, ניתן לצרף רשימה נפרדת):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן השירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד האנרגיה על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי, עסקיים או פרטיים, עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| תאריך |  | שם |  | ת.ז. |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ט'

התחייבות הקבלן בדבר שמירה על סודיות

(נוסח לחתימת מורשי החתימה מטעם הקבלן- התאגיד)

שנערכה ונחתמה בירושלים ביום            בחודש            שנת

על ידי מורשי החתימה מטעם: 						 (להלן: "הקבלן")

שמות החותם/ים:

מספר/י ת.ז.

כתובת הקבלן:

הואיל	ונחתם הסכם בין משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") ובין הקבלן, לפיהם יעניק הקבלן שירותים למשרד, כמפורט בהסכם שנחתם בין הצדדים;

והואיל 	והקבלן עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המשרד להגן;

לפיכך, מתחייב הקבלן כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" - 	השירותים הניתנים במסגרת ההסכם שנכרת בעקבות מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים; (להלן: "ההסכם").

"עובד" -		כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -		כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- התחייבות לשמירת סודיות

הקבלן מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או את הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לקבלן, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי הקבלן, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות גם פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך |  | שם וחתימת מורשה/י החתימה |  | חותמת הקבלן |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי הקבלן דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את הקבלן בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ט'1

התחייבות בדבר שמירה על סודיות

(נוסח לחתימת כל אחד מאנשי הצוות מטעם הקבלן)

הואיל:	ובין  ____________ (להלן: "הקבלן") לבין משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") נחתם הסכם במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים (להלן, בהתאמה: "ההסכם", "השירותים");

והואיל:	 ואני מועסק על-ידי הקבלן, בין היתר לשם הענקת השירותים למשרד;

והואיל:	 והמשרד הסכים להתקשר עם הקבלן בתנאי כי הקבלן, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל: 	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל: 	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד של המידע או מסירתו בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב, עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המשרד, כדלקמן:

- לשמור על המידע בסודיות גמורה ומוחלטת.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן את המידע.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הקבלן או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת, באופן מקובל ואחראי, כדי לקיים את מלוא התחייבויותיי אלו.

- להביא לידיעת עובדיי, קבלני משנה שלי, או מי מטעמי, העשויים להיחשף למידע, את כל האמור בהתחייבות זו.

- להיות אחראי כלפי המשרד על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה, אשר ייגרמו למשרד או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידי המשרד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך, כל מידע שקיבלתי מהמשרד או עקב בקשת המשרד או חומר השייך למשרד, ומידע שקיבלתי מהממשלה או השייך לה, עקב מתן השירותים וכן כל מידע שהכנתי עבור המשרד.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, מלבד המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי אלו בדבר שמירה על סודיות, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אפנה לממונה מטעם המשרד, אשר במידת הצורך ייתייעץ עם הלשכה המשפטית של המשרד, ואפעל על פי הוראות הממונה מטעם המשרד.

- בכל מקרה שאפר התחייבותיי אלו, תהיה למשרד זכות תביעה כלפיי. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין המשרד.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום:

| שם |  | חתימה |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י'

הצעת מחיר

לכבוד: משרד האנרגיה,

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם, אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותים לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים.

הצעת המחיר לביצוע העבודה

| תיאור העבודה | הצעת מחיר |
| --- | --- |
| [R] - הצעת מחיר עבור ביצוע דו"ח הסקר הגיאולוגי, כמפורט בפרק מבנה הדוח הגיאולוגי ותכולתו, כולל ביצוע כל השירותים הנלווים המתוארים ב"מפרט העבודה". | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [D] - הצעת מחיר עבור קדיחת 1 מטר קידוח סקר מסוג גלעין, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם". | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T1] - הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג בדיקת צפיפות ממשית בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגטים". | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T2] - הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג בדיקת ספיגות בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגטים". | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T3] - הצעת המחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של שחיקה לפי שיטת לוס אנג'לס, דירוגB (מקס'), בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים". | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T4] - הצעת המחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של גריסות בריטית, בכפוף לת"י 1865 חלק ב'-"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים". | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T5] - הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא (ASTM D 7012; ASTM D 2938). | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T6] - הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של חוזק לחיצה חד-צירי בלא כלוא, כולל מדידת פרמטרים של קשיחות: מודול אלסטיות ומקדם פואסון (ASTM D 7012; ASTM D3148). | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| [T7] - הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת של חוזק מתיחה לא ישירה (ASTM D 3967-08) | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |

הוראות כלליות להצעת המחיר:

- הצעת המחיר לעיל הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים.

- בנוסף אני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים נשוא מכרז זה.

- קראתי בעיון את כל הפרטים של מכרז זה, על כל נספחיו ואני מצהיר בזה שהבינותי את הדרישות ושאני מסכים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אני מסכים לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכתי את הצעתי.

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/ ח.פ./ ת.ז.) |  |
| שם איש הקשר: |  |
| כתובת: |  |
| טלפון: |  |
| טלפון נוסף: |  |
| כתובת דוא"ל: |  |
| שם החותם (מורשה/י החתימה): |  |
| תפקיד החותם: |  |

| תאריך |  | חתימת וחותמת מטעם המציע |
| --- | --- | --- |

נספח יב'

הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

שם הספק: _____________________			מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמןX  במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

| תאריך |  | חתימת וחותמת מטעם המציע |
| --- | --- | --- |

נספח יג'

בקשה בדבר חיסיון חלקים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר ___________________________________________ ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________.

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי סעיפים מקבילים ביתר ההצעות שיוגשו במסגרת מכרז זה, יהיו חסויים בפניי.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | מס' ח.פ/עוסק מורשה |  | חתימה / חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח יד'

אישור קיום ביטוחים

לכבוד 									                       סימוכין: 1995

מדינת ישראל – משרד האנרגיה;

בכתובת: בניין גינרי 2, רח' בנק ישראל 7, ירושלים

מדינת ישראל – משרד הביטחון;

בכתובת: רח' קפלן 23, הקריה, תל אביב 473424

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות/הקמה

מובהר ומודגש כי ככל שהחברה המבטחת תבצע שינויים (מחיקות/ הוספות/ השמטות/ תיקוני ניסוח, וכו')  בנוסח אישור קיום הביטוחים, שינויים אלו מחייבים קבלת אישור משרד האנרגיה ומשרד הביטחון.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________________(להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, הנמצא בתחום שטח אש 203, לרבות ביצוע עבודות קידוחים ונטילת דגימות, כולל כל החומרים, מערכות וציוד, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט - ציוד הקידוח כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

ביטוח חובה

ביטוח עבודות קבלניות, פוליסה מס'___________________

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, הנמצא בתחום שטח אש 203,  לרבות ביצוע עבודות קידוחים ונטילות דגימות, כולל כל החומרים, מערכות וציוד, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה ואשר יכלול:

פרק  א' – ביטוח רכוש

הפרויקט בערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש. כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך ההסכם הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה ושוד.

הכיסוי יכלול גם:

- ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר -  גבול אחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות ההסכם בערכם המלא;

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז;

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד האנרגיה - תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ו/או מדינת ישראל – משרד הביטחון וישולמו להם ישירות אלא אם יורה חשב משרד האנרגיה ו/או חשב משרד הביטחון למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 2,500,000 דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא    יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000 שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה לא יכלול כל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, פריקה, טעינה וחפירה, מנופים ו/או מעליות, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי של מים, אויר, מקרקעין.

הכיסוי על פי פרק זה יכסה נזק לרכוש הנגרם עקב שימוש בכלי רכב  מנועי מעבר לגבולות האחריות הקבועים בפוליסות הביטוח הסטנדרטיות של רכב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים

- לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת:

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט"________ (יש לציין את שנת הנוסח), בכפוף להרחבת הכיסויים כנדרש לעיל.

- לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -   משרד האנרגיה ו/או מדינת ישראל - משרד הביטחון.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האנרגיה ולחשב משרד הביטחון.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה ועובדיהם ו/או מדינת ישראל – משרד הביטחון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל בפוליסה, ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

|  | בכבוד רב, |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך |  | חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח |

נספח טו'

אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית

לכבוד

מדינת ישראל – משרד האנרגיה

בכתובת: בניין גינרי 2, רח' בנק ישראל 7, ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________ (להלן " הקבלן") לתקופת הביטוח מיום ___________________ עד יום ____________________ בגין עבודות תיעוד, דיגום וביצוע בדיקות מעבדה וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים ביחס לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, הנמצא בתחום שטח אש 203, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה, ביטוח אחריות מקצועית כמפורט להלן:

ביטוח אחריות מקצועית – גיאולוגים

- הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הגיאולוגים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תיעוד, דיגום וביצוע בדיקות מעבדה וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים ביחס לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים, הנמצא בתחום שטח אש 203, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי  נכון הצהרה רשלנית , תכנון  לקוי, שנעשו בתום לב, בקשר לעבודות כאמור, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת –  Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הפוליסה מורחבת לשפות את מדינת ישראל – משרד האנרגיה כמבוטחים נוספים לעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הגיאולוגים, לצורך כך לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: ו/או  מדינת ישראל – משרד האנרגיה.

כללי

בפוליסת הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האנרגיה בירושלים.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד האנרגיה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי  כל החובות המוטלות על  המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח  הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל בפוליסה, ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

|  | בכבוד רב, |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך |  | חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח |

נספח טז'

כתב ערבות ביצוע (ערבות שתוגש ע"י הזוכה במכרז כתנאי לחתימת ההסכם)

שם הבנק/חברת הביטוח:

מס' הטלפון:

מס' הפקס:

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האנרגיה

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 		 ₪ (במילים: _________________ ש"ח), שיוצמד למדד __________ מתאריך _________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: __________   (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 50/2019 למתן שירותים לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 			 עד תאריך

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

נספח יז'

התחייבות חברת הקידוחים לביצוע עבודות הקידוח

לכבוד,

משרד האנרגיה

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות חברת הקידוחים לביצוע עבודות הקידוח במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים

אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם חברת הקידוחים  ______________ (להלן: "החברה"), נושא ת.ז. _____________ מצהיר בזאת כי בבעלות החברה כל  הציוד הדרוש לביצוע עבודות הקדיחה המפורטות במפרט העבודה של המכרז שבנדון.

היה והמציע שמטעמו הנני מוצע לביצוע עבודות הקידוח יזכה במכרז, החברה תבצע את מלוא עבודת הקדיחה, בהתאם למפרט העבודה של המכרז ובכפוף להוראות ההסכם שייחתם.

להלן ציוד הקדיחה הקיים ברשות החברה שיועמד למטרת ביצוע העבודה:

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח יח'

התחייבות המציע לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת

לכבוד,

משרד האנרגיה

התחייבות המציע לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת

במסגרת מכרז פומבי מס' 50/2019 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות חומר הגלם באתר מודיעים

אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ______________________________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. __________________________ מתחייב בזאת כי היה והמציע יזכה במכרז שבנדון, כל מדגמי הבדיקה שיבדקו  מכוח המכרז ונספחיו, ייבדקו במעבדה ________________________ (יש למלא שם רישמי ומס' זיהוי) מרח' _____________________________________ (להלן: "המעבדה").

אני מצהיר כי המעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לביצוע בדיקת המעבדה הנדרשות במפרט העבודה.

מסמכי ההסמכה של המעבדה מצורפים להתחייבותי זו.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח יט'

כתב התחייבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים

כתב התחייבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_______ בחודש________ שנת _______

על ידי

_________________________ (להלן: "הקבלן")

מבוא

הואיל:	והקבלן זכה במכרז 50/2019 לביצוע סקר גיאולוגי בצדו המערבי של שטח אש 203 (להלן: "המכרז") כפי שיפורט בכתב התחייבות זה;

והואיל 	ומשרד האנרגיה פנה וביקש את אישורו והסכמתו של משרד הביטחון (להלן: "המשרד") לאפשר לזוכה במכרז לבצע את השירותים לפי המכרז בשטח אש 203.

והואיל           	ומשרד הביטחון מחזיק, בשטח הידוע כשטח אש 203 מתוקף צו סגירת הרמטכ"ל מכוח תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חרום);

והואיל	והסקר מתוכנן להתבצע כאמור בצידו המערבי של שטח אש 203, בנ"צ 197250/659000, מצפון למחצבת מודיעים וממזרחית לכביש 6, כמצוין בתשריט א' (להלן: "שטח האש");

והואיל 	ולקבלן ידוע כי משרד האנרגיה ומשרד הביטחון אינם בעלי הזכויות במקרקעין, עליו מצוי שטח האש, וכי אין באישור זה כדי לפטור אותו מכל היתר ו/או רישיון ו/או רישיון על פי כל דין, לרבות הסדרת זכויותיו במקרקעין למול בעל המקרקעין;

והואיל	ומשרד הביטחון אישר את בקשת משרד האנרגיה בכפוף לעמידתו של הקבלן בתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה ובכפוף לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע הסקר בהתאם לכל דין;

תשריט א': מיקום אזור הסקר בתחום שטח אש 203

לפיכך, אנו הח"מ, המורשים לחתום ולהתחייב בשם הקבלן מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

- כללי

  - המבוא לכתב התחייבות זה וכן נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הכותרות בכתב התחייבות זה נתנו לשם הנוחות בלבד ואין להן משמעות בפרשנות כתב ההתחייבות.

  - בכל מקום, בו נכתב משרד הביטחון, הכוונה הינה למשרד הביטחון, צה"ל וכל מי שפועל מטעמם.

  - בכתב התחייבות זה, שטח ביטחוני משמעו: שטח אש 203 הסגור בצו סגירה מכוח תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ו/או שטח עליו הוטלו מגבלות בניה ו/או שימוש על פי החלטה של הועדה למתקנים ביטחוניים, לפי פרק ו' לחוק, כפי שיהיו מעת לעת.

  - הסקר - במסגרת הסקר יבצע הקבלן או מי מטעמו 4 קידוחים, כאשר קוטר הגלעין של כל קידוח יהא כ-6-7 ס"מ, קצב הקדיחה בממוצע, בהתאם לסוג המסלע, הינו בין 15-20 מטר ליום, סה"כ עומק קדיחה מצטבר הינו כ-420 מטר. עבודות הסקר יתבצעו ע"י צוות קודחים 2-3 אנשים + גיאולוג אתר (להלן: "הסקר"/ "עבודות הסקר").

| מס' קידוח | X | Y | עומק קדיחה משוער (מטר) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197578 | 659012 | 120 |
| 2 | 198079 | 659039 | 90 |
| 3 | 197352 | 658739 | 120 |
| 4 | 197281 | 659441 | 90 |

  - עבודות הסקר ימשכו 60 יום החל מיום ה-______ ועד ליום ה-_______. שינוי בלוחות הזמנים לביצוע עבודות הסקר טעון אישור מראש ובכתב של משרד האנרגיה ומשרד הביטחון.

- תוקף כתב ההתחייבות

תוקפה של הסכמת משרד הביטחון לביצוע הסקר הינה לתקופה של שלוש שנים ממועד עמדת צה"ל בנדון מיום 5.6.2018 (מספר שוטף: 1100202-6-1718), וזאת ככל ולא יבוטל צו הסגירה הנזכר בסעיף 1.4 לעיל.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

  - הקבלן מתחייב כי הסקר יבוצע על ידו ישירות או באמצעות קבלנים מטעמו ובאחריותו המלאה ולא תוטל על מדינת ישראל/ משרד האנרגיה/ משרד הביטחון/ צה"ל כל חבות או אחריות בקשר לסקר ו/או ליישומו ו/או לאישורו ו/או לקבלת היתר ליישומו.

  - הקבלן מתחייב להביא את תוכן סעיפי כתב התחייבות זה לידיעת כל מי שפועל  מטעמו בקשר לביצוע הסקר ולוודא כי הוא מקיים את כל הוראות כתב ההתחייבות ללא יוצא מן הכלל.

  - לקבלן ידוע כי שטח הפעילות הינו חלק משטח אש פעיל על כל המשתמע מכך. הקבלן מתחייב לנהוג במשנה זהירות ולגלות ערנות לאור השימוש שעושה משרד הביטחון ביתרת שטח האש. הקבלן מתחייב להבהיר לעובדיו ולמי מטעמו את הסיכונים שבפעילות בשטח אש פעיל ולוודא כי אלו מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ממשרד הביטחון ו/או ממשרד האנרגיה בגין שהייתם בשטח הפעילות שהינו חלק משטח אש פעיל כאמור.

  - מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב כי עבודות הסקר לא יפגעו או יגבילו את פעילות מערכת הביטחון ביתרת שטח האש בה לא נערכות עבודות הסקר לרבות אימוני ירי באש חיה בהתאם לצרכי מערכת הביטחון. במידה ותגרם הפרעה כלשהי לפעילות משרד הביטחון, מתחייב הקבלן לפעול על פי הנחיות משרד הביטחון להסרת ההפרעה מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.

  - הקבלן מודע לכך ששטח האש הינו שטח אש פעיל במהלך ימות השנה וכפועל יוצא ייתכן וקיימים בו סיכונים גלויים או נסתרים כגון: נפלים שונים, פגזים, רימונים וכיו"ב. לפיכך, ישנה היתכנות לסכנה וכן תוואי השטח מהווה פוטנציאל לחבלה.

  - הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר המגבלות וההתניות הנדרשות לצורך ביצוע הסקר בשטח האש, כמפורט בכתב התחייבות זה.

  - הקבלן מצהיר כי ידוע לו שכל סטייה מכך עלולה להיות בעלת השלכות חמורות ביותר על הפעילות השוטפת של משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה.

  - הקבלן יחתום על בקשה להיתר כניסה לשטחים צבאיים סגורים מול מתא"ם פקמ"ז.

  - הקבלן יכנס לשטח האש רק לאחר שהסדיר את אישורי הכניסה כאמור וערך תאום לו"ז לכניסה, מול רס"ן שרי סבאן, מתא"ם פקמ"ז, בטלפון __________, במייל:  topmerkaz@gmail.com

  - הקבלן מתחייב לפעול במסגרת שטחי הפעילות ולא לחרוג מגבולותיהם המסומנים בהתאם לתשריט א'.

  - הקבלן מודע לכך שהסכמת משרד הביטחון לביצוע הסקר בשטח האש אינה מהווה תחליף לכל אישור ו/או היתר ו/או רישיון הדרושים על פי דין לשם ביצוע הסקר, והוא מצהיר ומתחייב כי מצויים ברשותו כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים לפי כל דין.

  - למען הסר ספק, מתחייב הקבלן כי יחדל מביצוע העבודות בשטח האש, בכל מקרה בו לא יהיו בידו היתר ו/או רשיון ו/או אישור הדרושים על פי דין לשם ביצוע הסקר בשטח אש.

  - ביצוע הסקר בשטח האש והתחייבויותיו של הקבלן במסגרת כתב התחייבות זה יהיו במימונו המלא.

  - כל שינוי בביצוע הסקר בשטח האש המתואר במסגרת כתב התחייבות זה (בדגש על חריגה משטחי הפעילות או באופי הפעילות) –יחייב קבלת אישור מחדש מראש ובכתב של משרד הביטחון.

- אחריות בנזיקין וביטוח

  - הקבלן יישא כלפי משרד הביטחון ומשרד האנרגיה באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג ומין שהוא כולל ומבלי למצות לנזק כלכלי תוצאתי שייגרמו לקבלן, לעובדיו ו/או ללקוחותיו ו/או לקבלנים וקבלני משנה מטעמו ועובדיהם ומי מטעמם ו/או למי מטעמו, בין שנגרמו באופן ישיר ובין שנגרמו בעקיפין, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע  הפעילות ו/או עבודות הסקר  נשוא כתב התחייבות זה ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן  על פי כתב התחייבות זה. למען הסר ספק, יובהר כי אחריותו  של הקבלן על פי סעיף זה הינה כולל ומבלי למצות בגין נזק ו/או אובדן שייגרמו כתוצאה מהמצאות סיכונים  גלויים ו/או נסתרים בשטח האש, בשטח הביטחוני, בשטחי הפעילות ובאזור כולל ומבלי למצות נפלים, פגזים, רימונים וכו' ו/או כתוצאה מפיצוצם של הנ"ל ו/או כתוצאה ממעשי חבלה ו/או כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו בשטח האש, בשטח הביטחוני, בשטחי הפעילות ו/או באזור ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של משרד הביטחון ו/או של משרד האנרגיה ו/או מי מטעמם ו/או כתוצאה מאימוני אש חיה על ידי המשרד ו/או מי מטעמו בשטח האש, בשטח הביטחוני, בשטחי הפעילות ובאזור ו/או כתוצאה ממצבו של שטח האש, השטח הביטחוני, שטחי הפעילות ו/או האזור ומשרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כאמור. הקבלן מצהיר כי לא תהא לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד משרד הביטחון ו/או נגד משרד האנרגיה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, ומשרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות בגינם. הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - הקבלן יישא כלפי משרד הביטחון ומשרד האנרגיה באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג ומין שהוא שייגרמו למשרד האנרגיה, למשרד הביטחון, לעובדיהם, לחיילים ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהוא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה מטעמו ועובדיהם ומי מטעמם ו/או מי מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע  הפעילות ו/או עבודות הסקר נשוא כתב התחייבות זה ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן על פי כתב התחייבות זה, ומשרד הביטחון, משרד האנרגיה ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כאמור.  הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

  - הקבלן מתחייב לפצות את משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרמו להם אשר הקבלן אחראי בגינם כאמור בכתב התחייבות זה ו/או על פי דין, ולשפות את משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה בגין כל הוצאה ו/או תשלום בהם משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה יישאו עקב דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגד משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה בגין נזק ו/או אובדן שהקבלן אחראי בגינם כאמור בכתב התחייבות זה ו/או על פי דין, וזאת על פי פסק דין או בפשרה בהסכמת הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן  האפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה כאמור.

  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן לבטח את אחריותו ואחריות משרד הביטחון ומשרד האנרגיה כאמור לעיל, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, בביטוחים מתאימים ובגבולות אחריות, ולקיים על חשבונו ו/או על חשבון הקבלן מטעמו, בשמו של הקבלן, בשם משרד הביטחון ובשם משרד האנרגיה, בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין ביטוחים על פי שיקול דעתם, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים המפורטים להלן:

    - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של 2,500,000 דולר ארה"ב לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית. הפוליסה תורחב לכלול את משרד האנרגיה, משרד הביטחון, עובדיהם וחיילים כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, פריקה, טעינה וחפירה, מנופים ו/או מעליות, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, מתקנים סניטאריים  פגומים,  זיהום  תאונתי של מים,  אויר, מקרקעין, וכן הביטוח  יכלול כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, יצוין במפורש כי הפוליסה תכסה נזק לרכוש הנגרם עקב שימוש כלי רכב מנועי מעבר לגבולות האחריות הקבועים בפוליסות הביטוח הסטנדרטיות של רכב.

    - ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של 5,000,000 דולר ארה"ב לתובע, לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית, המבטח כל חבות בגין כל פגיעה גופנית למועסקים על ידי הקבלן  ו/או ע"י  קבלני משנה  מטעמו .

הפרק כאמור לא יכלול כל הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ושעות העבודה. הביטוח יחויב לשפות את משרד האנרגיה, משרד הביטחון ו/או מי מטעמם היה וייטען כי הם  נושאים בחובות מעביד כלפי מי  מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או ע"י קבלנים וקבלני משנה מטעמו ו/או  הם ייחשבו למעבידיהם, ויכלול  תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על זכות שיבוב ו/או תחלוף כלפי משרד האנרגיה, משרד הביטחון, עובדיהם וחיילים.

    - בביטוחי העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן ו/או של קבלן המשנה מטעמו בשטחי הפעילות ו/או בביטוחי רכוש הקבלן ו/או של קבלן המשנה מטעמו בהתייחס לרכוש הרלוונטי שיובא לשטחי הפעילות  לצורך ביצוע עבודות הסקר נשוא כתב  התחייבות זה, ייכלל תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על זכות שיבוב ו/או תחלוף כלפי משרדי האנרגיה, משרד הביטחון, עובדיו וחיילים.

  - טרם הכניסה לשטח העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב  הקבלן  להמציא למשרד הביטחון ולמשרד האנרגיה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל על כל התנאים המפורטים בהם, כשהוא חתום על ידי מבטחי הקבלן וכולל סעיף ויתור על זכות  שיבוב ו/או תחלוף כלפי משרד האנרגיה, משרד הביטחון, עובדיו וחיילים.

  - באישור על עריכת ביטוחים יצוין במפורש כי ידוע למבטח שמדובר בביצוע עבודות בשטח אש וכי בשטח זה קיימים  סיכונים  גלויים ו/או נסתרים כולל ומבלי למצות נפלים, פגזים, רימונים ו/או אימוני ירי באש חיה וכו'.

  - כמו כן, ייכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן ו/או קבלן המשנה מטעמו  לא יצומצמו  ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי משרד הביטחון ומשרד האנרגיה  30 יום מראש.

  - היה ויהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל, הקבלן יערוך ויקיים ביטוחים אלו בעצמו, ובביטוחים אלה יתווסף משרד הביטחון, משרד האנרגיה  עובדיהם וחיילים כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל הביטוחים יוותר המבטח על זכות שיבוב ו/או תחלוף כלפי משרד הביטחון, משרד האנרגיה עובדיהם וחיילים.

  - הקבלן  מתחייב כי יקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים וישלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ולשאת בעצמו ולבדו  בהשתתפויות העצמיות ככל שיהיו.

  - ידוע לקבלן כי אין בעריכת הביטוחים, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על משרד הביטחון ו/או על משרד האנרגיה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם לאמור בכתב התחייבות זה ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי  דין.

- פינוי מיידי

  - לקבלן ידוע והוא מסכים שלמשרד הביטחון תישמר הזכות הבלעדית מטעמים ביטחוניים ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, להגביל בכל עת את כניסת הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו לשטח הפעילות וכן להפסיק, באופן מידי, כל עבודה בשטח הפעילות ולפנות את השטח מכל אדם וחפץ עם דרישתו זו כאמור, כל זאת מבלי צורך בתיאום מראש עם הקבלן, ולקבלן או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמשרד עקב כך.

  - בשעת הפינוי, מתחייב הקבלן לוודא שכל העובדים והאנשים המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או הקשורים עמו, יצאו משטחי הפעילות עד לקבלת אישור נציג משרד הביטחון לחזרה לפעילות שגרתית.

  - הקבלן יהיה רשאי לחזור ולאייש את שטחי הפעילות מיד עם סיום הפעילות שחייבה את הפינוי, בכפוף לקבלת אישור משרד הביטחון.

  - הקבלן מסכים מצהיר ומתחייב כי לו או למי מטעמו לא יהיו כל טענות, דרישות ו/או תביעות, לרבות לפיצויים, ממשרד הביטחון, ממשרד האנרגיה, מהמדינה, מצה"ל ו/או מכל מי שפועל בשמם או מטעמם, בגין כל נזק, אובדן או הפסד מכל מין שהוא שיגרמו לה כתוצאה מפינוי שטחי הפעילות כאמור.

  - מבלי לגרוע מזכויות משרד הביטחון ו/או משרד האנרגיה על פי כל דין ומהתחייבויות הקבלן לפי כתב התחייבות זה, הקבלן מתחייב לשלם למשרד הביטחון ו/או למשרד האנרגיה כל עלות ו/או הוצאה אשר תיגרם למשרד הביטחון ו/או למשרד האנרגיה עקב אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף 4 לכתב התחייבות זה, לרבות כל הוצאה ו/או עלות אשר נגרמו כתוצאה מאי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף 4 לכתב התחייבות זה ולרבות כל הוצאה ו/או עלות הכרוכים בפינוי אשר המשרד יבצע עקב אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף 4 לכתב התחייבות זה.

- סודיות

  - הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מסמך ו/או מידע שימסרו לו על ידי המשרד בקשר עם כתב התחייבות זה.

  - תשומת לב הקבלן מופנית בזה לסעיפים 118-119 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, ולכך שהפרת הוראות סעיף 6.1 לעיל עלולה להיות עבירה על סעיפים אלו.

  - מבלי לגרוע מהתחייבויותיו על פי האמור, הקבלן מסכים לכך שהמשרד ינחה אותה, מעת לעת, בדבר כללי בטחון, לרבות סידורי בטחון לשם הבטחת קיום הוראות אלו.

- פרשנות

  - לשון יחיד שננקטה בתנאי כתב התחייבות זה ובכל מסמך אחר מן המסמכים המצורפים אליו, גם הרבים במשמע וכן להיפך. לשון זכר גם נקבה במשמע וכן להיפך.

  - כל הוראה מהוראות כתב התחייבות זה אינה באה לגרוע מהוראה אחרת של כתב ההתחייבות כי אם להוסיף עליה.

- שונות

  - כתב התחייבות זה מבטל כל הסכם, זכרון דברים, הסכמה, סיכום דיון וכו' אשר עשו עובר לחתימתו, בכל הקשור לנשוא כתב התחייבות זה, אלא אם משתמע אחרת מכתב התחייבות זה.

  - כתובות הצדדים לצורך כתב ההתחייבות:

- משרד הביטחון - משרד הביטחון/ אגף אמו"ן/יחידת מתוו"ה/חטיבת נכסים/הקריה, ת"א.

- משרד האנרגיה – בנין ג'נרי 2, רח' בנק ישראל 7, ירושלים מיקוד 9195021, ת.ד. 36148

- הקבלן- _________________________________________

- אנשי קשר

# לצורך מימוש כתב התחייבות זה ולשם ייעול שיתוף הפעולה בין הצדדים ייקבעו אנשי קשר בין הצדדים (להלן: "אנשי הקשר" ), כדלקמן:

  - כאיש הקשר מטעם משרד הביטחון תשמש גב' יפית אל- גל, או מי מטעמה, בטלפון: _______________.

  - כאיש קשר לתאום כניסה לשטח מטעם צה"ל רס"ן שרי סבאן מתא"ם פקמ"ז, או מי מטעמה, בטלפון: ________________, במייל:  topmerkaz@gmail.com

  - כאיש הקשר מטעם משרד האנרגיה ישמש מר שארבל שחאדה, או מי מטעמו, בטלפון: 074-7681545.

  - כאיש הקשר מטעם הקבלן, ישמש _____________  בטלפון: _____________.

  - אנשי קשר נוספים ייקבעו בהתאם לצורך, בתיאום בין הצדדים.

ועל כן באנו על החתום  בשם הקבלן ביום

| חתימה |  | חתימה |
| --- | --- | --- |
| שם ותפקיד |  | שם ותפקיד |
| מספר ת.ז. |  | מספר ת.ז. |

תאריך: ________________

אישור

הנני, __________________, עורך דין, מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם ע"י מורשי החתימה מטעם הקבלן.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח כ'

רשות העתיקות – דרישות פיקוח באתר עתיקות

תחת "הודעות מצורפות" – רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות.