PAGE  
30

[image: image1.png]


[image: image2.jpg]'NI91 1D
rxm




מרכז רפואי בני ציון
מכרז לשפוץ והרחבת מחלקת המטולוגיה
עבודות מיזוג אויר

פברואר 2019
המזמין:
מרכז רפואי בני ציון/משרד הבריאות –  מדינת ישראל
המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה 

המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה 

מכרז פומבי מס' 10/2019
מערכת מיזוג אויר 

מח' המטולוגיה

אנו מזמינים בזאת קבלת הצעת מחיר כוללת לביצוע מערכת , עבודות מיזוג אויר במרכז הרפואי "בני ציון" בהתאם לכתבי הכמויות, המפרטים והשרטוטים שיצורפו לטופסי המכרז (על ההצעה שתוגש לכלול את כל העבודות הנ"ל).    

את חומר המכרז ניתן לקבל במייל מיום 10.11.2019. Eti.Mizrachi@b-zion.org.il 


תנאים יסודיים להשתתפות במכרז/תנאי סף:

1. על המציע לצרף ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ (כולל מע"מ) שתהא בתוקף עד ליום: 10.2.2020 הערבות לפקודת "המרכז הרפואי בני ציון", חיפה. 

2. ההצעה בצירוף כל הטפסים הנלווים תוגש במעטפה שעליה ירשם מכרז 10/2019  , ותושם בתיבת המכרזים שנמצאת בקומה 6 במזכירות, עד יום 
חמישי – 21.11.2019 – בשעה 12:00. 
3. הקבלן חייב להיות קבלן רשום עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות מיזוג אויר ובעל סיווג 170 ב'1. 
4. הקבלן חייב להציג תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות (בתוקף) ע"י הועדה הבין-משרדית. 
הקבלן חייב להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים (אחד לפחות) אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית הינם דומים לאלו של הפרויקט נשוא המכרז. 
הקבלן חייב להיות בעל ניסיון חיובי מוכח של שנה וחצי במערכות דומות ועליו להוכיח כי ביצע לפחות 2 פרויקטים דומים ב –2 השנים האחרונות. 
5. המזמין ו/או נציגיו כגון המפקח ו/או המתכנן יהיה רשאי לבדוק את הנ"ל, לאשר או לפסול הכל בהתאם לשיקול דעתו.    
6. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות. 

7. אין אנו מתחייבים לבחור בהצעה הזולה ביותר, אלא ע"פ אמות המידה שיצורפו למכרז.

8. סיור קבלנים, השתתפות חובה (קבלן שלא ישתתף הצעתו תיפסל על הסף) יערך 

ביום חמישי 7.11.2019 בשעה: 10:30 . נפגשים בכניסה לבית החולים, ליד המודיעין.

10.
תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ מאושר ע"י רואה חשבון וזאת בהתאם לתקנות   חובת המכרזים תשנ"ה 1995. 

11.
במקרה שיש סתירה כלשהיא בין  מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז קובע.

12.  
לשם קבלת פרטים טכניים נוספים ניתן לפנות למר אורי רוזן, מהנדס     
 בפלאפון: 050-7101575 
מאי 2017
רשימת המתכננים
	תכנון מיזוג אויר :
	אהוד ויסברג מהנדסים יועצים בע"מ 
	טל': 04-8660677


	קונסטרוקציה:
	 מהנדס קלמן מרקוביץ
	052-3389861

kalman12@gmail.com

	אדריכלות:
	אדר' רונית לכטמן 

ת.ד 19011 חיפה, מיקוד 31190
	04-8261684

ronitle2@netvision.net.il

	ניהול ופקוח:
	צבי רום ניהול ופיקוח 
	yuval@romteam.net
zvika@romteam.net
04-8262606



רשימת המסמכים למכרז

	מסמך
	מסמך מצורף
	מסמך שאינו מצורף

	מסמך א'
	כתב הזמנה והצעת הקבלן
	

	נספח א'1
	בטיחות בעבודה
	

	נספח א'2
	כתב ערבות
	

	נספח א'3
	אישור עריכת ביטוחים
	

	נספח א'4


	תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
	

	נספח א'5


	הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור
	

	נספח א'6


	תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום
	

	נספח א'7


	תצהיר - אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
	

	
	
	

	מסמך ב'
	
	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ( מדף 3210) נוסח התשס"ה  אפריל 2005

	מסמך ג'
	
	המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה  של הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, המפורטים להלן, במהדורתם האחרונה נכון למועד פרסום המכרז. (לרבות דפי תיקון).

ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט שכתובתו: WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL -מידע לספק – בינוי – מפרטים.
פרקים

	
	
	1. מס'
	המפרט

	
	
	00
	מוקדמות
	

	
	
	01
	עבודות עפר
	

	
	
	02
	עבודות בטון יצוק באתר
	

	
	
	03
	מוצרי בטון טרום
	

	
	
	04
	עבודות בניה
	

	
	
	05
	עבודות איטום
	

	
	
	06
	נגרות אומן ומסגרות פלדה
	

	
	
	07
	מתקני תברואה
	

	
	
	08
	מתקני חשמל
	

	
	
	09
	עבודות טיח
	

	
	10
	עבודות ריצוף וחיפוי
	

	
	11
	עבודות צביעה
	

	
	12
	מסגרות אלומיניום
	

	
	13
	עבודות בטון דרוך
	

	
	14
	עבודות אבן
	

	
	
	15
	מתקני מיזוג אויר
	

	
	
	16
	מתקני הסקה וקיטור
	

	
	
	17
	מעליות
	

	
	
	18
	תשתיות תקשורת
	

	
	
	19
	מסגרות חרש
	

	
	
	20
	נגרות חרש וסיכוך
	

	
	
	21
	בנייני בטון טרומים
	

	
	
	22
	רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)
	

	
	
	23
	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
	

	
	
	26
	עוגני קרקע
	

	
	
	34

36
	מערכות גילוי וכיבוי אש

מתקני אוויר דחוס
	

	
	
	37
	מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה 
	

	
	
	40
	פיתוח האתר 
	

	
	
	41
	גינון והשקייה
	

	
	
	41.5
	גינון והשקיה: אחזקת גנים
	

	
	
	43
	קירות תמך מקרקע משוריינת
	

	
	
	50
	משטחי בטון
	

	
	
	51
	עבודות סלילה (סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות) 
	

	
	
	54
	עבודות מנהור
	

	
	
	
	
	

	
	
	57
	קווי מים, ביוב ותיעול
	

	
	
	58
	מקלטים
	

	
	
	59

62

66

67
	מרחבים מוגנים

עבודות אבן ובטון בביצורים

מסגרות מגן

מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר 
	

	
	
	הנחיות ונהלי משרד הבריאות, לרבות :

1. 01-G  מערכות גזים רפואיים.
2.  L 70 סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.
3. E-01  מערכות חשמל.
4. חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידות אדמה.
5.   AC-01מערכות מיזוג אויר.
6. H-01 מערכות חום.
7. W-01 מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה.
8. -W-02 של משרד הבריאות: מערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות תכנון ואחזקה.
9. נוהל L-70 סימון וזיהוי צנרת ומיכלים
10. הנחיות שילוט משרד הבריאות.
 בהנחיות ונהלי משרד הבריאות ניתן לעיין באתר האינטרנט שכתובתו: http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
שונות:
11. הל"ת – הוראות למתקני תברואה.
12. תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות.
תקנים :  כל התקנים הרלוונטים והעדכניים , לרבות ת"י 1596– מערכת מתזים

*יש להתעדכן ולעיין בכל הנהלים המעודכנים ובהוראות הדין.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	מסמך ג' –1
	תנאים כלליים מיוחדים
	

	מסמך ג' - 2
	מפרט מיוחד

ואופני מדידה מיוחדים
	

	מסמך ד'
	כתבי כמויות
	

	מסמך ה'
	רשימת התכניות
	

	מסמך ו'
	תנאים מיוחדים


	


כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

שם הקבלן





חותמת הקבלן וחתימתו :
_____________________________
מספר רשום בפנקס הקבלנים:
_____________________________
חתימת הקבלן 




תאריך:

____________________________

מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

______________________

א.ג.נ.,

2. מכרז מספר  - __10/2019_________
2.1 כתב  הזמנה

1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע"/"הקבלן") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: 


עבודות מיזוג אויר במחלקת המטולוגיה בקומה 6   בבית החולים בני ציון 


 (להלן: "הפרוייקט").


העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 4 חודשים קלנדריים מהמועד שניקבע בצו התחלת העבודה.
2.
הסבר וסיור קבלנים:

א.
ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם צבי רום  (להלן: "מנהל הפרויקט")    רחוב האג 27 , חיפה מיקוד 34980, טלפון: 04-8262606.
ב.
סיור קבלנים יערך בתאריך 7.11.2019 -בשעה  10:30 מקום המפגש: מודיעין ביה"ח כניסה ראשית. __
ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

חובה על המציע להירשם כנציג המציע ברשימת הנוכחים הנערכת במועד הסיור ולקבל אישור בכתב בדבר השתתפותו בסיור .

3. כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא במידת הצורך.
קבלן אשר לא יצרף את ההודעות כאמור, יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו  או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין.

3.
בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:


לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים 
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב 
הקודם. למען  הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר ועניין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:


על המציע:
1. להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט. קבלן מוכר בעל סיווג 170 ב1 לפחות.

היה וסכום ההצעה, חורג בהיקפו הכספי (גבוה יותר) מן הסכום הקבוע בתקנות לסיווג שנקבע בסעיף זה, חייב המציע להיות בעל סיווג מתאים להצעתו לפי הקבוע בתקנות. בכל מקרה לא יהיה סווגו של המציע כקבלן רשום וכקבלן מוכר נמוך יותר מהאמור בסעיף זה.
ב.   להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים (אחד לפחות), אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז. לתשומת לב המציע – יש לעבור בקפדנות על דרישות המפרט. יידרש ניסיון מוכח של בצוע של מפרטים דומים.
     

* הניסיון מכיוון שהמערכת המתוכננת בפרויקט זה הינה מערכת "חכמה" ומורכבת, היא אמורה להשתלב במערכות קיימות - הקבלן חייב להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות שנה וחצי  במערכות דומות ועליו להוכיח שביצע לפחות 2 פרויקטים דומים ב-2 שנים האחרונות.
כוח אדם:

עליו להוכיח כי בחברתו (ברשימת מקבלי המשכורת שלו) עובדים לפחות:

מהנדס מיזוג אוויר בעל ניסיון של 5 שנים לפחות.

                              מהנדס או הנדסאי חשמל ובקרה מנוסה בעל ניסיון של 5 שנים לפחות.
מנהל עבודה מנוסה מאושר .
הנדסאי או טכנאי מומחה בהפעלת מערכות.
מהנדס או הנדסאי חשמל ובקרה
* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.

3. להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

ד.
להגיש ערבות (בנקאית/ חב' ביטוח מורשה) אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה לטובת בית החולים בני ציון  בסכום (קבוע) של 50,000 ש"ח תוקף הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 10.2.2020. 
      הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך א'.


המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

5. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו–1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים), לרבות האישורים הבאים:
1) תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987[ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום", מס' ט.7.4.6.1].

2) אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
3) תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו  2016 ולטופס, "תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות", ט.7.4.6.6

].חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 [ראה 
6. להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9  של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.
7. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
8. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו.
9. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
10. לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.
המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.

11.   ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").

כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצויינים  בו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה  ולגבי חברה , בנוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
12. התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
5.
תוקף ערבות והצעה:
1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע (צמודה) כנדרש בתנאי החוזה -מדף 3210 (5% מערך ההצעה בתוספת מע"מ).  האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.
2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.
6.
תחולת הוראות תכ"ם והוראות חוק ותקנות חובת המכרזים:

על  מכרז/חוזה זה, יחולו הוראות החוק והתכ"ם הרלוונטים ובכלל זה ההוראות    

          הבאות,   כל והן רלוונטיות:

1) עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

2) העדפת תוצרת הארץ"

במסגרת אמת מידה של המחיר וככל שהוראת תכ"ם, "העדפת תוצרת הארץ", מס' 7.12.2, רלוונטית להתקשרות זו, לרבות, טובין שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה, תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15%, כמפורט בהוראה הנ"ל ובכפוף לאמור בה. העדפה זו תיעשה בכפוף להסכמים בינלאומיים לרכישות ממשלתיות, כמפורט בהוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחוץ לארץ, בהתאם להסכמים בינלאומיים", מס' 7.12.3.

מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל, יצרף אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה והתחייבויות מתאימות, בהתאם להוראת התכ"ם הנ"ל.

3) שיתוף פעולה תעשייתי

בהקשרות עם ספק חוץ מעל סכום של 5 מיליון דולר ארה"ב – תחול על ספק החוץ חובת שיתוף פעולה תעשייתי עם ישראל. במקרים שבהם לדעת הרשפ"ת יש חשיבות לקידום תעשייתי ולפיתוח טכנולוגי בארץ – תחול חובה על הספק להתקשר בהתקשרות מִשנה מקומית [לעניין שיתוף פעולה תעשייתי והתקשרות מִשנה מקומית יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות בהוראת תכ"ם, "שיתוף פעולה תעשייתי", מס' 7.12.5

7.
הגשת הצעה:

א.
על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.


ג.
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות  

                     יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו  

                     את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו  

                     תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ד.
המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ה.
על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה מיוחדת  ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה 12:00 ביום 21.11.2019   (להלן- היום הקובע).
6. למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
7. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

ח.
הקבלן יצרף להצעתו:

1)
רשיון בתוקף לקבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי הנידרשים.

2)
תעודה בתוקף לקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות ע"י הוועדה הבין משרדית למסירת עב' לקבלנים ומנהלת רישום קבלנים מוכרים,  בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט.   

3)
 ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4 ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצ"ב להלן  כנספח א'2 לכתב הזמנה זה.

4)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (ליחיד) /תעודה מרשם החברות (לגבי חברה) .

5)
האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו–1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים), לרבות האישורים הבאים: 

5.1 
אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים  תשל"ו – 1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים) , התשמ"ח – 1987,   מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם הגוף המציע.

5.2 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987[ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום", מס' ט.7.4.6.1].
5.3 אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
5.4
תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו  2016 ולטופס, "תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות", ט.7.4.6.6

].
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 [ראה 
6)
רשימת עבודות, תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן, שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם המזמין, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

7)
אישור מעו"ד  שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים / הקפאת הליכים.

8)
פרוטוקול סיור קבלנים והודעות (במידה והוצאו) חתומים על ידי הקבלן.

10)
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, המצ"ב להלן כנספח א'4.

11)   הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקוריות, מאומתת על ידי עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח א'5.
12)     תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987  והעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991   בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. נוסח התצהיר מצ"ב  להלן  כנספח א'6. 
13) 
תצהיר המציע , מאומת על ידי  עו"ד, המעיד כי המציע מקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים, המצ"ב כנספח א'7.
14) 
ככל שהמציע הינו תאגיד: אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור"), בהתאם לאמור בסעיף 4 יב לתנאי הסף לעיל.

15)
טופס פרטי מוטב, המצ"ב כנספח א'8.
16)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה, לרבות מסמכי המכרז.

8.
שמירת זכויות:

א.
מובהר בזה במפורש, כי ועדת המכרזים  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכן היא רשאית  לקבל חלק של ההצעה. כמו כן היא רשאית  להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעת  ולהחלטה הבלעדית של  ועדת המכרזים / המזמין. 

2. לוועדת המכרזים תעמוד הזכות לפנות למציעים, לאחר הגשת ההצעות, ולבקש מהם הבהרות והסברים  בנוגע להצעתם,  על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.
3. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן).
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין/וועדת המכרזים קבעו לעצמם הערכה תקציבית / אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה בכללותה ו/או בחלקיה השונים והמזמין/ועדת המכרזים  שומרים   לעצמם את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.
במידה ויתעורר ספק , לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבחון את סבירות האומדן, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

4. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (בשל פער בין ההצעות).
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 10% בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.

החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף , תודיע הועדה למציעים הרלוונטים (קרי – למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 10%), כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הועדה, הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, המיטיבה עם המזמין (ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה). מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
5. המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר   ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.


קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. 

 ו. 
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

9. שינויים והסתייגויות
לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
1) לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
2) לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
3) לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.
4) לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.
10.
אופציה להרחבת ההתקשרות:  


המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד  
 % __25_, על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים). באם יממש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה  וכד'.


המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם.


למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מדף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

11.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.
ב.
המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.
ג.
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

ד.
המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "בינארית" ויעבירו לבית החולים .
5. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.
6. הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

12.
מועד תשלום חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
תשלומי הביניים יבוצעו בתוך 38 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 59 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.


ב.
התשלום הסופי ישולם בתום 90 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 60   

                     (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

13.        עיון בהצעת הזוכה:
1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
2. במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בטופס הגשת ההצעה במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהיה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

ג. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
ד. עיון ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש המציע לעשות כן,  לאחר הודעה על הזוכה במכרז,  יעשה בהתאם  לתעריפים הבאים:

* בעבור כל צילום 0.30 ש"ח.

* בעבור שעת עבודה (במידה ודרושה לו עזרה) של אחד מאנשי המשרד - 30 ש”ח .

14.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.  

15.
כללי

א.
בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 

ב.
ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.

ג.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

ד.
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.






                                        בכבוד רב,








              בית חולים בני ציון 

אישור המציע

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז. 








     חתימה וחותמת הקבלן
תאריך: _____________

שם המציע: ________________

להלן: "הקבלן"

לכבוד

בית חולים בני ציון - חיפה
ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט.   מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע  _ עבודות מיזוג אויר במחלקת המטולוגיה בקומה 6  בבית החולים בני ציון   (להלן: "הפרוייקט"), מיום _10.11.2019  בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.
ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  בנייה.
ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע , הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:



1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת     

                               העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.

2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד.

4)
פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-
רשיון עבודה

-
אישור כניסה לישראל

5)
לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

6)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
1) 
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למזמין כיסוי ביטוחי בהתאם  לאישור שבנספח המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה וייחתם.


הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

2) 
כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפעם מפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם למזמין, למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופת הבדק).


אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי וערבות עדכניים ומתאימים לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה. 

3) 
כמו"כ הריני מתחייב, במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על  מסמך תוספת לעבודות, שיתווספו בהתאם לכללי המכרז ולחוזה מדף 3210 ולהמציא ערבויות נוספות בשיעור 5% מן התוספת הנדרשת.

4) 
אני מודע לכך כי, מבלי למעט מן האמור לעיל או באמור במסמכי המכרז( לרבות בחוזה מדף 3210),  במידה והקבלן הזוכה לא יחזיר למזמין חוזה חתום עם כל המסמכים הנלווים, לרבות ערבות ואישור ביטוחי בהתאם לדרישות המזמין, תוך 7 ימים ממועד משלוח המסמכים לחתימה או מועד אחר שניקבע על ידי המזמין או ממועד הישיבה לחתימת החוזה, במידה ונקבעה כזו, יהא המזמין רשאי,   לחלט את הערבות הבנקאית שבידיו, כולה או חלקה ו/או לבטל את הזכייה/ ההתקשרות ולבחור ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע ההתקשרות ו/או לקנוס את הקבלן בסך של __1,000_ ₪ בגין כל יום פיגור בהשלמת המסמכים האמורים, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
2.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות ובמחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________₪ (כולל מ.ע.מ)                                    

                  (במילים: ________________________________ש"ח (כולל מ.ע.מ וכל מס או תשלום אחר שעל עורך המכרז לשלם לזוכה) .

                 (להלן : "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף (3210).

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים כמפורט במפרטים הרצ"ב , בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין/המינהל .לחלופין, אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד שייקבע .

וכן  אני מתחייב להמציא את כל הערבויות, הביטחונות/ האישורים לפי הדרישה. 

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.


אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של     __________ ש"ח (במילים: ___________ שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו62- במסמך ב'  של החוזה מדף (3210).

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.            תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה:

___________________________                      _________________________


         תאריך


                         חתימה וחותמת הקבלן

אישור עו"ד/רו"ח (ליחיד / לשאינו תאגיד)

אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו בפני: 

ה"ה ______________________________  ת.ז. ______________________

וה"ה _____________________________ ת.ז. ______________________ 

על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________


   _________________________


תאריך






    עו"ד/רו"ח

          אישור  במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד________________________ בצירוף חתימותיהם של:

     ה"ה: ______________________ ת.ז. _________________

     וה"ה :  _______________ _____ ת.ז. _________________

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________  בפני, 

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

______________________


       
__________________


תאריך






עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח א' 1

קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

2.1.1.1. בטיחות בעבודה

לעניין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

2.1.1.2. הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

1. מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988 ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

2. מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה -  הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה.
חתימת הקבלן  _______________________

נספח א'1  -המשך

אל:  מפקח עבודה אזורי לאזור _______________                                  הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

הודעה על פעולות בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש), התש"ל 1970 (סעיף 192)

אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

2.2 פרטים על מבצע העבודה

	שם משפחה (או שם החברה המבצעת)
	שם פרטי
	הכתובת למכתבים 
	טלפון מס'
	מס' בפנקס הקבלנים


2.3 פרטים על העבודה המבוצעת

	מקום הישוב
	הרחוב
	המספר
	הגוש
	החלקה
	מס' מבנים

	מהות העבודה המבוצעת :



	         (1) _____________________________________________________________________

(בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו')

	
         (2) מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________

(המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)

	
        (3) סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________

(חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו')


2.3.1.1. מינוי מנהל עבודה

בהתאם לתקנות 2 ו 3 לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח 1988, מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן

כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.
2.4 פרטים אישיים

	2.4.1 שם משפחה
	2.4.2 שם פרטי
	2.4.3 שם האב
	2.4.4 שנת לידה
	2.4.5 מס' הזיהוי

	2.4.6 כתובת המגורים
	2.4.7 
	2.4.8 
	2.4.9 טלפון נייד
	2.4.10 תאריך התחלת המינוי


1. השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 
פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה ______________________)

	אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו
	
	
	המקצוע העיקרי
	שנת סיום הלימודים

	מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה
מאז הגיע לגיל 18  
	
	
	מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה
על עבודת בנייה ב-10 השנים האחרונות 
	


פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור)

	שם משפחה
	שם פרטי
	תאריך הפסקת העבודה


________________


                               ______________________

התאריך




 חותמת וחתימת מבצע הבנייה


(1) הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה 5(א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.


   __________________________        
      __________________________                                         _התאריך     
                            
                  שם מנהל העבודה  וחתימה
טופס עב/פ/155

נספח א'2

 ערבות מיכרז

שם הבנק/חברת הביטוח _______________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

בית חולים בני ציון 

הנדון:  ערבות מספר 






אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

________________  

(במילים:






________________)

אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  מכרז_______________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך __________עד תאריך 10.2.2020_
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו:  __________

______
______       ___________________       



__
 שם הבנק/חב' הביטוח
        מס. הבנק ומס. הסניף
      כתובת הסניף/חב' הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  תאריך


      שם מלא     

            חתימה וחותמת

נספח א'3
תאריך: ___________

לכבוד,

בית חולים בני ציון 
הנדון:  אישור עריכת ביטוח - קבלן
הננו מאשרים בזה כי בקשר לפרוייקט                                                                                                        , ערכנו למבוטח                                         , לתקופת הביטוח מיום ________ עד יום ________ את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין ביצוע כל עבודות הפרויקט עבור מדינת ישראל - משרד הבריאות בהתאם לחוזה  מספר .................. כולל כל התוספות לכל תקופת העבודה אשר יכלול:

3. פרק א' - ביטוח הרכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל את כל החומרים בפרויקט.

הכיסוי יכלול גם:

1. 
ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

2. 
גבול אחריות לפינוי הריסות באתר.

3. 
מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם.

4.
רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המיידית לא יפחת מ- $.................... דולר ארה"ב.

5.
רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר, לא יפחת מ- $..................... דולר ארה"ב.

6.
רכוש בהעברה.

7. 
שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים.

8. 
כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה. וכן פריצה,  גניבה, שוד.

9. 
חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל  לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

10.
כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ- $ 100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ- % 10.

11.
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות עם משרד הבריאות משועבדים לטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות – מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה וישולמו לה אלא אם יורה לנו חשב משרד הבריאות בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך $..................... דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת -.CROSS  LIABILITY 
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ ______ דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול את ההרחבות והתנאים הבאים:
1. 
הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 24 חודש לאחר סיום העבודות.

2. 
לשם המבוטח יתווספו כל המבוטחים הנוספים הבאים:  "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל ,משרד הבריאות."

3. 
תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

4. 
תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5. 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה לכם הודעה מוקדמת של 90  יום לפחות במכתב רשום.

6.  
אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד הבריאות, עובדיהם ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

7.  
הקבלן יהיה אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

9.  
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל על ידינו כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

10. הכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש, על פי האמור באישור זה.    
בכבוד רב ובברכה,

___________      ________________________________   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________

    תאריך                  שם ותפקיד מורשי החתימה בחברה המבטחת     חתימת מורשים חותמת חברה המבטחת

נספח א'4
4. תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מס' ______
אני הח"מ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד ___________________________________________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי :

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

3. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני משנה). 

4. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני משנה). 

5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

יש לסמן V במקום המתאים
· התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם התאגיד
	
	חותמת התאגיד
	
	שם המצהיר
	
	חתימת המצהיר


אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ____________________, מ"ר _______, מרח' __________________________________________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני ____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	שם מלא וחותמת
	


5. נספח א'5
6. הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקורתאריך : ___/___/____

לכבוד

בית חולים בני ציון 

הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

אני הח"מ ____________________________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_____________________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות. 

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
	
	
	

	תאריך
	שם מלא של המציע
	חתימת המציע


אישור

אני החתום מטה, ___________________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _____________________. המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

	             
	
	

	תאריך
	
	חתימה


7. נספח א'6  
8. תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
תאריך : ___/___/____
לכבוד

בית חולים בני ציון 

א.ג.נ.

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ _______________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

אני נציג  __________________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.
תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס'_1/2019_.
עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד הבריאות.

	
	
	

	תאריך
	
	חתימה




אישור

אני החתום מטה, _________________________________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, ______________________________. המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ___________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

	
	
	

	תאריך
	
	חתימה


9. נספח א'7

10. תצהיר - אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
תאריך : ___/___/____

לכבוד

בית חולים בני ציון 

א.ג.נ.,

תצהיר - אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני, ___________________________, נציג המציע  _______________________________________, אשר תפקידי אצל המציע __________________________,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים על ידי בתקופה מיום _________ ועד ___________, המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה  ובכללם החוקים המפורטים להלן: 

	פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)
	1945

	פקודת הבטיחות בעבודה
	1946

	חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)
	1949

	חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-
	1951

	חוק חופשה שנתית, תשי"א-
	1951

	חוק החניכות, תשי"ג-
	1953

	חוק עבודת הנוער, תשי"ג-
	1953

	חוק עבודת נשים, תשי"ד-
	1954

	חוק ארגון הפיקוח על העבודה
	1954

	חוק הגנת השכר, תשי"ח-
	1958

	חוק שירות התעסוקה, תש"יט-
	1959

	חוק שירות עבודה בשעת חירום
	1967

	חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
	1995

	חוק הסכמים קיבוציים
	1957

	חוק שכר מינימום, תשמ"ז-
	1987

	חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח-
	1988

	חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)
	1991

	חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
	1996

	פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
	1998

	סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית
	1998

	חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-
	2001

	סעיף 29 לחוק מידע גנטי
	2000

	חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
	2002


	חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
	2006

	· סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין


	1997

	
	
	

	תאריך
	שם מלא של החותם בשם המציע
	חתימה וחותמת המציע

	אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל 

אני החתום מטה, _____________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _________________________. המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

	
	
	

	תאריך
	שם מלא של עו"ד
	חתימה וחותמת


מסמך ג'1

תנאים כלליים מיוחדים
1. תיאור העבודה

מסמכי הצעה/הסכם אלה מתייחסים לביצוע עבודות מיזוג אויר במחלקת המטולוגיה בבית החולים בני ציון .

הקבלן ישמש בכל תקופת העבודה כקבלן ראשי לביצוע עבודותיו.

2. גישה למבנה ולביצוע העבודה:
על הקבלן לבדוק את דרכי השינוע והגישה למבנה.
לא תהיה לקבלן כל דרישה מכל סוג שהיא בגין קשיי גישה ושינוע.

3. ביצוע העבודות בשלבים  

עבודות הסכם זה תבוצענה בשלבים המתחייבים הן מבחינת היקף העבודות והן מבחינת המשך הפעילויות הרפואיות הנעשות במקום. 

שלבי העבודה למיניהם יוכתבו על ידי המפקח  (בתכניות ובהוראות במקום תוך הביצוע) ומחובת הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לנדרש. 

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בשלבים. 

4. תיחום וסגירת אזורים ושטחים באזורי השיפוץ  


4.1 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר העבודות ובסמוך להן קיימות מערכות   

פעילות, ומתנהלת תנועה של חולים ועובדי החולים.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות במיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

לקבלן לא תשולם תוספת כלשהי עבור קשיי ביצוע שיגרמו לו עקב התנאים הנ"ל לרבות הפסקות עבודה עקב הפרעות לפעילות הרפואית והוראות שיינתנו מידי פעם בכל הקשור להפסקות בפעילויות מרעישות ומרעידות את המבנה. לא תשולם כל תוספת של בטלת כלים ו/או פועלים בגין הפסקות אלו ככל שתהיינה..

4.2  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע הפרעות ו/או גרימת נזקים למבנים ולאגפים השונים של בית החולים, הממשיכים בפעילותם השוטפת ולציוד, לקווי חשמל, לקוי טלפון, מים ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. המפקח יהיה הפוסק היחידי באם הרעש, הלכלוך והאבק הינם מעבר להכרחי ועל הקבלן יהיה להישמע למפקח לגבי מיקום דרכי מעבר וגישה ומחיצות וסגירות זמניות, תמורת אלה  לא ישולם בנפרד .


כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו. במקרה של גרימת נזק, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.

4.3  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם עם הנהלת בית החולים ו/או עם עובדים או קבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי הפעילות הנמשכת במבנה, במבנים ןבאגפים השונים הסמוכים ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.

4.4  ביצוע העבודה מחייב את הקבלן בתיחום וסגירת אזורים ושטחים על ידי אספקה והרכבה במקום של מחיצות יציבות (זמניות) שתהיינה גם אטומות לגמרי לאבק ולכלוך וזאת בכדי לאפשר הפרדה מלאה ונקייה בין האזורים הנמצאים בתהליך הבניה והאזורים הממשיכים לתפקד. כל המחיצות יצופו בשתי שכבות של פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ.


המחיצות הנ"ל חייבות באשור מראש של המפקח לגבי החומרים מהם הם עשויים ופרטי ההרכבה שלהם. 


רק לאחר קבלת אשור המפקח יבצע הקבלן את העבודה. 


לעניין זה (לצורך אישור המפקח) חייב הקבלן להכין סקיצות ו/או תכניות המפרטות את כל אשר דרוש למפקח לצורך בחינת הצעות הקבלן בנושא זה. 


(5)
בגין  כל  האמור בסעיף זה  לא ישולם לקבלן כל תשלום.
5.  אחריות למבנים, ומתקנים קיימים
א.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים ולציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכדומה ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי שלא לגרום להפרעות. כמו כן עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם, על ידי העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן.


הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים, כולל מתקני אינסטלציה, חשמל,  וכדומה ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. ינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו.

ב.
כמו כן, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. כמו כן יתקין שלטי אזהרה וכל אמצעי שיהיה דרוש להגנת הפועלים, החולים ,העובדים במקום  והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.

ג.
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המפקח מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.

6.  ביצוע העבודות

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרט הטכני, לתיאורי העבודה, לדוגמאות המאושרות, ובהתאם להוראות בכתב של המפקח.


בצוע העבודה צריך להיות מעולה ביותר לפי כל חוקי המקצוע. יש לתת תשומת לב מיוחדת לעיבוד החומר, לחיבורים ולחומרי העזר. הקבלן אחראי לחוזק, ויציבות ושלמות המוצרים והעבודות עד למסירתן למזמין.


אין להתיר כל שינוי או סטייה מהמסמכים והתכניות, אלא באישור המפקח. את האישור יש לקבל בכתב.

· מתחם העבודה נמצא בתוך מבנה פעיל ושוהה בני אדם. מיקום זה אינו מאפשר הפסקת פעילות מוחלטת באם תידרש לצורך ביצוע העבודות ולכן יוגדרו כאמור לעיל הסדרי עבודה מיוחדים המחייבים, בין היתר, את ביצוע העבודה בשלבים .
· לקבלן יוגדרו שטחי התארגנות בשטח. 
· הקבלן ייקח בחשבון  שיהיו מספר קבלנים נוספים שעובדים במקביל באתר יהיה צורך להתחשב בהם ולעבוד במשותף, בתיאום מנהל הפרויקט.   
7.
מידות

7.1 על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות המפורטות בתוכניות ובכל מקרה שתמצא סתירה או טעות בתכניות, או במפרט הטכני עליו להודיע מיד על כך למפקח אשר יקבע וינחה את הקבלן.


החלטת המפקח תהיה סופית וקובעת ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות.

7.2 לא הודיע הקבלן על הטעות או הסתירה ואם לא ימלא הקבלן אחרי הוראות המפקח, יישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות וההוצאות האפשריות, בין אם נראו הללו מראש ובין אם לאו.

7.3 התאמת מידות - כל המידות של העבודות, המוצרים והפריטים כפי שהם ניתנים בתכניות, בכתבי הכמויות ובכל מקום אחר, הינם תיאורטיים בלבד, ועל הקבלנים לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות וחוסר הדיוק שהינם תוצאה של עבודות הבניה ולבצע את העבודות רק לאחר מדידה ובדיקה מדויקת.


הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר אי התאמות ועבודה לקויה במוצרים אותם סיפק לבנין. בנוסף לאמור לעיל - חייב הקבלן לבדוק ולהתאים את מוצריו לאביזרים באם סופקו והורכבו על ידי קבלן אחר.


כאשר מידת פריט כלשהיא נקבעת ע"י מידה במבנה על המבצע לוודא כי קיימת התאמה מלאה במידות המאפשרות את הרכבת הפריט ללא כל תקלה ושינוי.

8.   סילוק עודפי החומרים ופסולת, ושמירה לניקוין דרכי הגישה לאתר 

8.1 סילוק עודפי חומרים ופסולת של הקבלן וקבלני המשנה הממונים יבוצע באופן יום יומי אל מחוץ לשטח העבודה על פי הוראות המפקח, למקום שיאושר על ידי הרשות המקומית המוסמכת, ויהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש.



הפסולת תסולק מהמבנה באמצעות שרוולים אטומים לחלוטין, היישר לעגלות פסולת מכוסות ומוגנות מפני פיזור לכלוך ואבק, הפסולת תורטב לפני שפיכתה בשרוולים.


8.2 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לניקיון ושטיפת דרכי המעבר באופן יום יומי. 
             8.3 הקבלן יוודא ניקוי יום יומי של האתר ואזור ההתארגנות ע"פ דרישות  

                  הפיקוח. עלויות אלה כלולות במחירי היחידה.
9.  מים וחשמל
     א.
מים
המים הדרושים לעבודתו יילקחו מקו מים קיים כפי שיתואם עם המפקח ו/או עם האחראי על התחזוקה של המתחם. אסור למשוך חיבורי מים מקווי הידרנטים קיימים. על הקבלן לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה מהנקודה הנ"ל ולעשות את הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל עת בצורה סדירה ותקינה.

כמו כן על הקבלן להתקין מונה מים ולשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש במים לרבות בכל האמור לעיל.

ב.
חשמל
החשמל הדרוש לביצוע העבודה יילקח מקו חשמל הסמוך למקום עבודתו כפי שיתואם עם המפקח ו/או עם האחראי על התחזוקה של המתקן. על הקבלן לספק את החשמל הדרוש לביצוע העבודה ממקור ההזנה ולעשות את כל הסידורים הקשורים בחיבור, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת ותאורת ביטחון לרבות התקנת לוחות חשמל זמניים ומונה (שעון) חשמל, הכל לפי חוקים ותקנות של הרשויות המוסמכות והנחיות האחראי על התחזוקה של המתקן , כדי להבטיח אספקה סדירה ותקינה לרבות אספקת גנרטור במידת הצורך. האספקה תכלול גם את החשמל הדרוש להרצת המערכות שיותקנו במבנה. על הקבלן לשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש בחשמל הנ"ל.

בעד השימוש במים ו/או בחשמל יבוצע ע"י נציג המתקן  חיוב כספי מדי חודש בהתאם לצריכה לפי המונים כהורדה מהחשבונות שיגיש הקבלן.

על הקבלן לתאם עם המפקח ולקבל את אישורו מראש על כל ניתוק מים ו/או חשמל ולרבות את משך זמן ניתוק משוער. רק לאחר תיאום מועדים מדויקים ולאחר הסכמת המפקח בכתב – יהיה הקבלן רשאי לנתק את המים ו/או החשמל, לזמן הקצר ביותר ההכרחי.

10.
מגבלות תנועה 


על הקבלן לקחת בחשבון כי שטח הבית החולים הינו שטח פרטי סגור הנתון לביקורת מתמדת של כניסה ויציאה וכי תחולנה המגבלות הבאות:

א.
תנועת הכנסת  חומרים וציוד לאתר העבודה וממנו תתנהל אך ורק דרך שער הכניסה המוסכם עם אחראי הביטחון של המתקן.

ב.
העברת החומרים והציוד תיעשה תוך תיאום עם נציגי המתקן ושמירה קפדנית אחר הוראותיהם, הכל באישור המפקח.

ג.
הסברים משלימים בנושא זה יימסרו בזמן סיור הקבלנים. על הקבלן לקחת בחשבון במחיריו ובתכנון הבצוע את כל האמור לעיל, כי לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה בגין עיכוב בעבודה.

הקבלן מצהיר כי למד את תנאי העבודה המיוחדים, למד את הסדרי העבודה (יוגדרו כאמור בנפרד ע"י ביה"ח) והשלביות בביצוע ואת כל המשתמע מכך לגבי ביצוע העבודה, ולקח בחשבון, בקביעת המחירים לביצוע העבודה את כל התנאים שיש להם ערך כספי. 
11
עבודה בשעות לא מקובלות

במידה והקבלן ימצא צורך, או עקב התראת המפקח, או בגלל עבודה במתקן פעיל ומאוכלס, על מנת לעמוד בלוח הזמנים, לעבוד בשעות לא מקובלות (כגון בשעות החשיכה) יעשה זאת הקבלן בתאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהיא.


הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות ובטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים).

12. השגחה מטעם הקבלן
     ההשגחה באתר לכל תקופת ביצוע העבודות תהיה על ידי הגורמים הבאים:

א.
מנהל עבודה מוסמך בעל ידע מקצועי, עם ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות דומות באתרים רפואיים בישראל. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל שעות העבודה. החלפת מנהל העבודה ביוזמת הקבלן טעונה הודעה מראש של שבועיים ותתבצע רק לאחר אישור המפקח.

ב.
מהנדס ביצוע מנוסה עם ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות דומות באתרים רפואיים בישראל. מנהל המהנדס יהיה נוכח באתר במשך כל שעות העבודה, המהנדס לא ישמש גם כמנהל העבודה. החלפת מנהל העבודה ביוזמת הקבלן טעונה הודעה מראש של שבועיים ותתבצע רק לאחר אישור המפקח.

ג.
הקבלן מתחייב להחליף את העובדים לפי ס"ק א עד ב לעיל אם יידרש לעשות זאת על ידי המפקח תוך 7 יום מיום מסירת ההודעה וזאת מבלי שהמפקח יצטרך לנמק.

13. לוח זמנים   


שלבי העבודה הנדרשים יתואמו עם המפקח וימצאו את ביטויים בלוח הזמנים שיוגש על ידי הקבלן לאישור על ידי המפקח. על הקבלן לסיים את העבודות מיום הוצאת צו התחלת תוך 4 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה. 


לו"ז מפורט לתקופת הביצוע

תוך 7 ימים מיום מתן הצו להתחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מפורט לתקופת הביצוע.

לוח זמנים זה יהיה ערוך בתוכנת PROJECT   MS בצורת גאנט, עם ציון נתיבים קריטיים. לוח זמנים מפורט זה יכלול כל פעילויות שארכה מיום ומעלה או שעשויה להשפיע על לוח הזמנים הכולל של הפרויקט , כולל מועדי שילוב עם קבלני משנה מכל סוג שהוא. מובהר שהכנת לוח הזמנים ואשורו עי המפקח הינו אחד התנאים לאשור להתחלת עבודות הקבלן .

המפקח יבדוק את לוח הזמנים המפורט תוך 7 ימים ובמידת הצורך ידרוש לבצע בו שינויים. הקבלן מתחייב לבצע את השינויים האמורים תוך 7 ימים מיום שנדרשו (אם יידרשו על ידי המפקח), ולכללם במסגרת לוח הזמנים. רק לאחר שיעשה כך יאושר לוח הזמנים והקבלן יוכל לעבוד על פיו; לאחר האישור הנ"ל לוח הזמנים זה יהפוך לחלק בלתי נפרד מהחוזה. הקבלן נדרש לעמוד בכל התאריכים והמועדים המתחייבים מלוח הזמנים המפורט, תוך הקפדה יתרה לגבי מועדים על הנתיב הקריטי.


מוצהר במפורש כי אם לא יערוך הקבלן את לוח הזמנים הנ"ל כאמור לעיל ובמסגרת הזמן הקצוב לכך, המזמין שומר לעצמו את הזכות להכין לוח זמנים מפורט מטעמה, אשר יהיה חלק בלתי מן החוזה והוא יחייב את הקבלן; 


אחת לחודש יחד עם החשבון החלקי של הקבלן וכהתניה לבדיקתו יגיש הקבלן עדכון ללוח הזמנים , וכן את האמצעים שנקט ע"מ לצמצם את לוח השמנים אם נוצר פער כלשהוא.

כל האמור במפורש והמשתמע מן האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן כולל הכנת לוחות הזמנים השונים, עדכונם מעת לעת והדיווחים השונים.


קבלן לא תהיה שום תביעה (תביעה כספית או זמן ביצוע) הנובעת במישרין או בעקיפין מן האמור בסעיף הנ"ל.

14.
ביקורת העבודה

14.1 המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה    בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

14.2 המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו וכמו כן, לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח.

14.3 החלטת המפקח תהיה הקובעת היחידה והאחרונה בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה שתהיה סופית.

14.4
הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו בקרה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת – רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או לפרק כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
14.5 בקרת איכות:

הקבלן יספק ויקיים שיטת בקרת איכות יעילה על חשבונו על פי המפורט בפרקים ובסעיפים הבאים.

הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות ובדיקה של כל עבודות סעיפי החוזה כולל אלה של קבלני המשנה, החומרים, הבניה ועבודות החיזוק והגמר השונות. מערכת הבקרה תתייחס לכל סעיפי העבודה למעט אותם הסעיפים בהם הוראות החוזה מטילות אחריות זו על גורם חיצוני.

הקבלן יהיה אחראי על התאום והתשלום של כל הבדיקות הנדרשות לפני "קבלה סופית" של כל שלב או תת שלב של העבודה. מערכת בקרת האיכות תכלול לפחות את כל הנדרש במפורט בהוראות ובמפרטי ההסכם. לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט הוא יהיה רשאי להפעיל מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות, כאשר הקבלן ישלם למעבדה עבור הוצאות הבדיקות.

להלן פרוט שלבי הבקרה שידרשו:

1. בקרה מוקדמת: בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים הזרימה של הקבלן. הבקרה המוקדמת תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמויות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורים, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה המוקדמת ירשם בדוחות בקרת האיכות.

2. בקרות מעקב שוטף: בקרות אילו תתעדכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרט המיוחד והן כוללות את כל הבדיקות הנדרשות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דוחות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח של בקרת האיכות. הקבלן יגיש למפקח יחד עם מסמכי המכרז תכנית בקרת איכות אשר תכלול מצבת כח אדם, נהלים, הוראות וטפסים בשימוש. בתוכנית זו יוצגו לפחות הנושאים הבאים: 

· המערך הארגוני של בקרת האיכות.
· תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה שבה תופיע הרשימה המלאה של הבדיקות, כולל בדיקות המעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססות על הדרישות במפרטי ההסכם ושיפורטו בהסכם ובסעיפים המתאימים.
הרכב צוות בקרת האיכות:
הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם והכשרתם, סמכויות ושטחי אחריות. הצוות ינוהל על ידי מהנדס בעל ניסיון מקצועי מוכח בבקרת איכות ובפקוח על עבודות בינוי מסוג זה. 
14.6 דגימות ובדיקות: 
    נושא זה יחולק לשניים: 
א. בדיקות לחומרים חדשים ומלאכות בניה רגילות –בדיקות ע"ח הקבלן:

    כל החומרים והמוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט, יהיו מהסוג המשובח ביותר, ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים המתאימים להם. בהעדר תקן ישראלי מתאים, יעמדו הנ"ל בדרישות התקן הגרמני המתאים DIN או האמריקאי  ASTM המתאים או בתקני ארץ המוצא של המוצר הרלוונטי. 

     הקבלן יתקשר עם מוסד מוכר ומאושר ע"י משרד המסחר והתעשייה ("מעבדה מוסמכת"), אלא אם המזמין קיבל זאת על עצמו מראש, לשם ביצוע בדיקות טיב הנדרשות בהתאם להוראות פרוגראמת הבדיקות שיקבל מהמזמין, המפרטים, התקנים והמפקח. הבדיקות הרגילות ועלותם יהיו לפי מינימום נדרש בתקנים הנ"ל ובמפרטים רלוונטיים ע"ח הקבלן.

תפקידי המבדקה/המעבדה לנושאים אלה יהיו :

· בדיקות שוטפות לטיב החומרים.

· בדיקות לטיב המלאכה.

· בדיקות שונות באתר, לפי דרישת התקנים והמפרטים ובדיקות נוספות לפי דרישת המפקח והמתכנן.

· סיכום וריכוז יומן הבדיקות.
15.
התארגנות  

הקבלן ייקח בחשבון שעבודה במבנה בית חולים מתפקד ופעיל תיצור מצבים בהם יידרשו שינויים בתכנון, בהיקף העבודות או בשיטות ובשלבי הביצוע של השדרוגים. לפיכך הפרטים המתוארים במסמכי החוזה אינם כוללים תמיד תיאור מדויק ומלא של כל אזור טיפול ולכן מחייבים בדיקה נוספת בשטח מצד הקבלן. יובהר כי על הקבלן מוטלת החובה לביצוע מושלם ולא תוכר כל תביעה בשל קשיים שיתגלו במהלך הביצוע לרבות שלבי עבודה, הארכת לוחות זמנים לביצוע, ועבודות נוספות לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה. 

משרד הבריאות ובית החולים רואים בקבלן מבצע העבודה ואנשיו בשטח אנשי מקצוע מנוסים אשר ביצעו בעבר עבודות מסוג דומה לזה ואשר יהיו מסוגלים להשתמש בעקרונות אשר מותווים בתוכניות ומסמכי המכרז כדי להתאימם לאזור טיפול מקומי בהתאם לאפשרויות הביצוע. כמו כן משרד הבריאות רואה את הקבלן כמסוגל להעריך מראש את היקף העבודה הכרוך בביצוע כל אחת מן המשימות, ולכמת אותה במחירי היחידה בכתב הכמויות
על הקבלן להודיע למפקח, על כל ממצא חריג או אשר הטיפול הנחוץ בו לא מתאים לדעתו למתואר במסמכים אלו. במקרה כזה לא יבצע הקבלן את העבודה עד לקבלת התייחסות לגבי אופן הטיפול המתוקן ואישור המפקח והמתכנן לכך. 

א.
שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו בשטח בסיור הקבלנים.

ב.
הקבלן מתחייב שלא לחרוג מהשטחים שהוקצו לו לעבודה לרבות של שטחי אחסון, חניות, וכיו"ב. הקבלן מתחייב לגדר את שטח העבודה הכולל לרבות שטחי התארגנות בגדר פח יציבה  בגובה של 2 מ' לפחות בהתאם להוראות המפקח. הזזת הגדרות מפעם לפעם ע"מ להתאים את שטחי ההתארגנות לשלבי הביצוע כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינן כל תוספת.

ג.
הבהרות נוספות לגבי הנ"ל במידת הצורך אפשר יהיה לקבל בזמן סיור הקבלנים במקום.


על הקבלן להכין על חשבונו תכנית סופית של ההתארגנות המבוססת על האמור לעיל בסעיף זה, בתכניות ובסעיפים אחרים של המפרט לאישור המפקח תוך 14  יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה.
16 צוות הביצוע מטעם הקבלן 
      בנוסף לרשום במסמכי ההזמנה :
1. מהנדס ביצוע:
על הקבלן להעסיק באתר מהנדס מנוסה בסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש, והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב. הניסיון המינימאלי של המהנדס הנ"ל יהיה 10 שנים. מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. 

מהנדס הביצוע של הקבלן יחתום במסמכי הרישוי של משרד הבריאות ובית החולים כאחראי על ביצוע העבודות .
על מהנדס הביצוע להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת בצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין המפקח והקבלן, יהיה בדרג של מהנדס הביצוע. 

אם, לדעת המפקח, נמצא כי מהנדס הביצוע איננו ממלא את תפקידיו כיאות, ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לבצוע העבודות, שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מהנדס הבצוע מן האתר ולדרוש את החלפתו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. החלפה זו תתבצע עד 14 יום מיום קבלת הוראת המפקח. 
2. מודד מוסמך
בנוסף לאמור בסעיף 00.08 לעיל, מודגש במפורש כי הקבלן יעמיד לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או סימון שיידרשו, בהקשר עם ביצוע העבודה. צוות המדידה הנ"ל ייענה לקריאת המפקח בתוך 12 שעות מרגע שיודיע המפקח על הזמנת הצוות, ויפעל בהנחיית המפקח, ברציפות, עד לסיום עבודת המדידה האמורה. בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
3.  מנהלי עבודה ואחראי בטיחות
מהנדס הביצוע של הקבלן יבצע את ניהול העבודה, בפועל, באמצעות מנהל עבודה מוסמך ומנוסה בעבודות נשוא מכרז/הסכם זה. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר ברציפות במשך כל שעות העבודה ובמשך כל תקופת בצוע הפרויקט .

עבודת כל קבלן משנה, שיעסיק הקבלן, תהיה מרוכזת בידי מנהל עבודה מוסמך ומנוסה, מטעם קבלן המשנה, אך האחריות הכוללת לניהול העבודה נתונה בידי מנהל העבודה של הקבלן הראשי.

מנהל העבודה, של הקבלן, טעון קבלת אישור המפקח מראש, והוא לא יועסק בפרויקט זה, אלא אם אושר כנ"ל.

הניסיון המינימאלי שנדרש ממנהל העבודה הוא 10 שנים .
17.  בדיקת חומרים, הגשת דוגמאות ואישורם  
17.1 
הקבלן חייב לקבל אישור מהמפקח בכתב ומראש הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש, הן ביחס לטיב אותם חומרים והן ביחס למראה שלהם. אולם מוסכם במפורש, כי בשום פנים ואופן אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב אותם החומרים המובאים מאותו מקור.


הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים, אם אין אותם החומרים מתאימים לצורכי העבודה.

17.2 
לאחר אישור החומרים הנ"ל, על הקבלן להגיש דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה במעבדה מאושרת. תוצאות הבדיקה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת, לגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן.


העבודה לא תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים, הוצאות הבדיקות יחולו על הקבלן בלבד.


על הקבלן לספק ו/או לבצע על חשבונו, לאישור המפקח, לפני רכישת הפריטים המפורטים בין היתר להלן דוגמאות דגמים ואלמנטים  מושלמים: 

       
הדוגמאות יהיו  בגודל בצורה ובמקום שיקבע המפקח.

        כן יספק הקבלן, על חשבונו, דוגמאות מכל המוצרים והאביזרים לאישור המפקח.


הדוגמאות יובאו לאישור באלטרנטיבות שונות ע"פ דרישות האדריכל ואו כול מתכנן אחר בפרויקט. וילוו בכל חומר משורטט ו/או כתוב הנדרש לדעת המפקח.

במסגרת הנ"ל (ללא מדידה בנפרד) יכין הקבלן, עפ"י דרישות המפקח, גם עבודות ניסיוניות ודוגמאות שונות על כל מרכיביהן.

עבודות אלו תבוצענה מספר פעמים עד שביעות רצון המפקח.

הקבלן לא יזמין ו/או יתחיל בביצוע הסופי אלא רק לאחר אישור כל הדוגמאות ע"י המפקח.

הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרד האתר עד לאחר השלמת הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים, מוצרים או ציוד המבוצעים.

מודגש בזאת, למען הסר כל ספק, שעל הקבלן להביא את כל התכניות, את כל פרטי הביצוע, האביזרים, הפרזולים, דוגמאות הצבע, הציפוי, הגימורים למיניהם וכד' לאישור המפקח על פי ההגדרה בלוח הזמנים המאושר. הזמנת החומרים, האביזרים וכד' תעשה על פי המוגדר בלוח הזמנים . ההגשה לאישור וההזמנה יתוזמנו בצורה שתבטיח עמידה מלאה בלוח הזמנים לביצוע העבודה.

אין באישור הדוגמאות כדי להפחית מאחריות, כלשהי, של הקבלן.

בכל מקום בו מצוין בכתבי הכמויות ו/או במפרטים "שוו"ע/ שווה ערך על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח למוצר ובכל מקרה פסיקתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת. הקבלן יידרש להציג בנוסף להוכחות לטיב המוצר שווה הערך גם את עלויות המוצר ע"י חשבונית ו/או הצעת מחיר ככל שיידרש.

18.   סימון ומדידות
כל הסימונים והמדידות הדרושים לביצוע הפרויקט יסומנו ע"י ועל חשבון הקבלן. 
במידה ויהיו סטיות משמעותיות מהמופע בתוכנית, יעדכן הקבלן את המפקח לצורך קבלת עדכון לאופן הביצוע.

הקבלן ידאג לחידוש הסימנים במשך כל תקופת הביצוע ובכל מספר פעמים שיידרש לצורך הביצוע. על הקבלן לקבל את אישור המפקח, מראש, לגבי המודד המוסמך שיעסיק בעבודה זו. (ראה סעיף 00.11 ב' להלן).
על הקבלן לסרוק בסקאנר רכיבים קיימים בהם יש מוטות זיון ולסמנם לפני ביצוע קידוחים או פרטי חיבור, כדי לא לפגוע בהם. עלות עבודות אלה כלולים במחירי היחידה.
19. תקנות עבודה ממשלתיות

הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות שנקבעו ע"י השלטונות בקשר להקמת המבנה. לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילוין של התקנות הנ"ל.

20. רישיונות כניסה לעובדים

על הקבלן להגיש רשימת עובדים, שבדעתו להעסיק בפרויקט. רק עובדים אשר יאושרו ע"י המזמין יורשו לעבוד במבנה.


רשימת העובדים תוגש למזמין לפחות 3 שבועות לפני מועד משוער להתחלת העסקתם של העובדים הנ"ל.

21. קבלנים וגורמים אחרים

א.
קבלנים אחרים


לצורך האמור בתנאים הכלליים, יכללו הקבלנים האחרים את סוגי הקבלנים המפורטים לעיל וכן קבלנים אחרים נוספים שהמפקח יודיע עליהם לקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדי. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפני תחילת העבודה להוציא חלק עבודות נשוא חוזה זה, ולפרסם מכרז נפרד.


ב.
הקבלנים האחרים יקבעו על ידי המזמין לפי שקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג ויופעלו על ידו ישירות. 


ג.
שירותי קבלן ראשי לקבלנים אחרים (קבלנים אחרים כמוגדר בחוזה בסעיף 30) 



מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן הראשי המוגדרות בפרק המוקדמות במפרט הכללי מובאות להלן עדכונים לנ"ל בהתייחס לשרותיו לקבלנים האחרים:



ג1. הכנת כל החורים, הפתחים והמעברים כולל ביטון שרוולי מעבר שיסופקו, ימוקמו ויחוזקו במספר מקומות שיבטיח מיקום מדויק על ידי הקבלנים האחרים. פתיחת פתחים בבניה וסגירתם לאחר הרכבת הצנרת והאביזרים. (ע"י קבלן ראשי).



ג2. הגנה ושמירה על שלמות העבודות שבוצעו על ידי הקבלנים האחרים ובמיוחד הגנה על הצנרת והתעלות שהותקנו על ידם בפני נזקים כגון: חיתוך, ניתוק, לחיצה, כיפוף וכיו"ב.



ג3. סגירת אזורים בהתאם לשלבי ביצוע הנדרשים, ובהתאם לדרישות בית החולים. הסגירות יהיו הרמטיות בקירות גבס מצופים במעטפת פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ למניעת אבק. בעד סגירות אלה לא ישולם בנפרד לקבלן.


ג4. בנוסף לאמור במוקדמות של המפרט הכללי מתחייב הקבלן הראשי לתת חיבורים ולספק מים וחשמל לקבלנים האחרים ללא תשלום, למעט ביצוע קווי הבאת החשמל מנקודות החיבורים הנ"ל אל המקומות הדרושים לקבלנים האחרים שיהיה על חשבונם.

ג5. בנוסף לנ"ל על הקבלן לבדוק ולעדכן את העמידה של הקבלנים האחרים בלוח הזמנים הכללי ולהתריע בכתב לפני המפקח על חריגה מהמועדים הנדרשים כאמור להלן.

ג6. העמדה בתקופת עבודתו, לרשות הקבלנים האחרים של אמצעי ההרמה הקבועים שיחזיק הקבלן הראשי לעצמו באתר שיאפשר הרמת ציוד ושינוע חומרים הדרושים לקבלנים האחרים, המפורטים לעיל. 

ג7. מסירה לרשות הקבלנים האחרים של שטחי התארגנות ואחסון באתר הדרושים לעבודותיהם למעט שירותי שמירה של שטחי ההתארגנות והאחסון לקבלנים האחרים.

ג8. ניקוי שוטף בגמר כל יום עבודה של האתר ושטחי העבודה מפסולת ושאריות של הקבלנים האחרים, לפי דרישת המפקח בכתב.

ג9. אספקת חשמל – כח ומים כמצוין לעייל ותאורה זמנית לצורך ביצוע עבודות גמר של קבלן נשוא חוזה זה וקבלני משנה.

ג10. ניהול עבודה שוטף של האתר לרבות ניהול העבודה של קבלני המשנה.

ג11 .היחסים בין הקבלן הראשי לקבלנים האחרים ובינם לבין המזמין יהיו על פי לאפשרות ב' שבמוקדמות של המפרט הכללי.

ג12. 
הערה: בכל מקום שמוזכרת המילה: "קבלן ראשי (קבלן)" הכוונה היא לקבלן נשוא הצעה זאת.

ג13. לא תשולם כל תמורה (מעבר למחירי היחידה שבכתב הכמויות) לקבלן  עבור קיום כל התחייבויותיו על פי האמור לעיל.

  
הקבלן ישמש עד סיום עבודותיו כקבלן ראשי ללא תמורה.
22. בטיחות

בהתאם להסכם, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. כמו כן יתקין שלטי אזהרה וכל אמצעי שיהיה דרוש להגנת הפועלים, החולים, העובדים במתקן  והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות. עבור הנ"ל לא תשולם תוספת ועל הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר לעניין זה בהוצאות התקורה שלו.

23. בטיחות אש
א.
כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש חומרים ומוצרים שעברו בדיקה במכון התקנים הישראלי לפי ת"י 755 וסווגו ע"י המכון (בהתאם לתקן העדכני ביום הגשת החומר)

ב.
כל החומרים והמוצרים המיועדים לשימוש יענו על דרישות התאמתם לייעודם כמפורט בת"י 921 למקומות ציבוריים.

ג.
בכל מקרה של שימוש בחומר או מוצר יש לקבל את תוצאות הבדיקה (אם היא כבר קיימת) או לבצעה מראש בטרם החומר או המוצר יאושר לשימוש. החומר או המוצר יאושרו אך ורק אם הם עונים לדרישות ת"י 921.

ד.
להסרת כל הספק נקבע בזאת שכל החומרים והמוצרים ללא יוצא מן הכלל שבדעת הקבלן להשתמש בהם לצורך ביצוע עבודות הסכם זה, חייבים להיות מאושרים (ומראש) על ידי יועץ בטיחות שיקבע בתיאום עם המפקח.


חומרים שייפסלו על ידי היועץ כנ"ל לא יהיו ברי שימוש ויסולקו על ידי הקבלן מאתר העבודות ללא דיחוי.

ה.
כמו כן, יראה המזמין את עבודות מכרז זה מושלמות וגמורות רק לאחר קבלת כל האישורים וההיתרים למיניהם לרבות כל האישורים הדרושים מטעם מחלקת כיבוי אש של עירית עכו לאחר בדיקתם.

ו.
כל הנ"ל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כשכל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה ללא יוצא מן הכלל חלות אך ורק על הקבלן.

24. מסירת העבודות

בסיום עבודתו ימסור הקבלן למפקח את כל העבודות נשוא החוזה כשהן גמורות, שלמות, נקיות לחלוטין ומוכנות לשימוש. האחריות לשלמות העבודות, המוצרים ופריטים כל עוד לא התקבלו ע"י המפקח, מוטלת על הקבלן לבדו, וכוללת אחריות על נזקים, אובדן, גניבה וכל פגיעה אחרת בעבודות ובשלמותן.

25. ניקיון לפני מסירה

לפני מסירת כל שלב משלבי העבודה הגמורה למזמין על הקבלן לנקות את המבנה והאתר מסביב מכל לכלוך או פסולת, לטאטא את המבנה ומסביבו, לנקות את החלונות לרבות השמשות וכיו"ב ולמסור את הבנין במצב נקי לשביעות רצון המפקח. הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול במחיר ההצעה.

26. תוכנית תוכניות "לאחר בצוע":

על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "לאחר ביצוע" (AS MADE) כמפורט בהסכם הכללי. התכניות יוכנו ע"י מהנדס ושרטט מנוסים, עפ"י מיטב כללי המקצוע בשרטוט ממוחשב. לצורך הכנת התכניות יקבל הקבלן קבצי שרטוטים מהמתכנן, ובשכבות נפרדות יסמן את כל השינויים ביחס לתכנית. התכניות ימסרו למפקח 14 יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

מבלי לפגוע בכלליות הנאמר בהסכם הכללי, תכלולנה תכניות "לאחר ביצוע" את כל פרטי הבצוע בפועל כשהן מבוססות על מדידות שנעשו ע"י מודד מוסמך, אושרו ע"י המפקח וצורפו לתכניות "לאחר ביצוע". בצוע כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד. הקבלן יגיש את הקבצים בפורמט DWG צרוב ע"ג תקליטור וכן שלושה סטים צבעוניים של תוכניות העדות המלאות. 
27.
עבודות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן:

27.1   בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה, וכל עבודות התכנון האלה תהיינה על חשבון הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:

· תכנון ההתארגנות.
· תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות, תמיכות ומתקני עזר והרמה שונים.

· תוכניות סדנא (shop drawings) עבור רכיבי הפלדה השונים.

· תכנון משטחי עבודה זמניים והכשרתם.

· תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.

· וכיוב', פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון, ו/או תכנון חלופות, כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד.

27.2   בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם, יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסכמים המתאימים, כפי שיידרשו על-ידו, לאישור המתכנן. המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה. עם העברת פניית הקבלן אל המפקח יעביר המתכנן את הערכת תשומות הטיפול בפניה וזו תאושר ע"י הקבלן – כל זאת בטרם תידון הבקשה.
27.3  במקרה של תקלות ביצוע אשר ידרשו את התיחסות המתכנן יחוייב הקבלן לשאת בהוצאות המתכנן בכפוף לדו"ח פעילות מפורט שיוגש ע"י המתכנן ויאושר ע"י המפקח. התשלום יועבר למתכנן ע"י המזמין וינוכה מהחשבון החלקי שיגיש הקבלן. 
27.4 
אחריות הקבלן בגין עבודות תכנון החלות עליו:

עבודות התכנון בנושאים אשר על-פי הנאמר במסמכי המפרט ו/או החוזה חלות על הקבלן (ובכלל זה גם: העבודות המפורטות בסעיף 00.19 לעיל) וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח והמתכנן, יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן והמתכנן מטעמו.

התכנון יעשה על ידי מהנדסים מומחים מטעם הקבלן. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותוכניות, כולם חתומים על-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ידי המהנדס האחראי לביצוע המבנה מטעם הקבלן וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע משיפועי המבנה, עומסי רוח, רעידת אדמה, נגיפה, שלבי הרכבה ועוד. כמו-כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים. התכנון יבוצע עפ"י דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים ובמידה ואין כאלו יתבסס התכנון על תקינה זרה עפ"י הנחיות המתכנן. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע תמורה כלשהיא עבור תכנון עפ"י תקינה ישראלית ו/או תקינה זרה.

הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות. יודגש כי לא יותר לקבלן להתחיל בביצוע בטרם הוגשו ואושרו כל המסמכים הרלבנטיים.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן, יהיו אישורים אלה עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

קיום כל האמור בסעיף זה ומילוי כל התחייבויות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו ולא יימדד לתשלום בנפרד
28. תנאים מיוחדים:

      תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:

1. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים ועל פי תוכנית העבודה המאושרת (סעיף 00.02).
2. התארגנות ותחום עבודה- הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י המפקח. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

3. הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים- הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י רכבים של ספקים שונים ואנשי צוות המגיעים לבית החולים, מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. הקבלן ינקוט במיוחד, על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר.
29. נוהלי עבודה
בנוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי נוהלי העבודה המפורטים להלן:

29.1
הנחיות, תקנות והוראות ניהוליות

הקבלן יפעל על-פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות שיקבל בית החולים. ההנחיות וההוראות יינתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל-פה.

29.2
מניעת הפרעות


הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי בית החולים , ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.

29.3
מפגעי בטיחות


בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן באופן מידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני מטופלים, צוות ומבקרים, העלולים להסתובב בתחום המפגע.

29.4
סילוק פסולת


הקבלן יסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על-ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. במהלך בצוע העבודה יאסוף הקבלן את הפסולת מעת לעת כך שלא ייווצר מפגע בטיחותי ואסתטי. הקבלן יהיה אחראי לפנוי הפסולת על פי כל דין הנוגע לפנוי פסולת מאותו סוג ואל אתר פנוי המתאים לפנוי אותה פסולת.

29.5
תיאום עם גורמים


הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם היזם. הקבלן יביא לתשומת לב היזם כל בעיה צפויה, לרבות הפרעות צפויות למטופלים, לצוות  ולמבקרי מבנה עקב ביצוע עבודות.

29.6
אבדן או נזק


אחריות הקבלן אינה כוללת את האספקה, ההרכבה, ההתקנה והתיקון של כל חלק, אביזר או חומר שנגנב, פורק, חסר או ניזוק, ע"י אחרים, באופן שאינו מהווה בלאי סביר. הקבלן ידווח ליזם וימסור כל הפרטים הנדרשים. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן את הנזק. הקבלן יקבל תשלום נוסף רק עבור תיקון נזקים שלא נגרמו ע"י עובד הקבלן או שליחיו. תשלומים נוספים כאמור בס"ק זה ישולמו עפ"י שעות עבודה.

29.7
הוצאת ציוד מחוץ למתחם

הקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם הבניין ללא אישור היזם או נציגו המוסמך. האמור הן לגבי ציוד השייך למבנה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון והן לגבי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצונו להוציאו מכל סיבה שהיא.
   30.
קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק/השירות



30.1 שלושים יום לפני תום מועד תקופת הבדק/השרות בחוזה זה, יתקיים סיור קבלה בכל המתקנים המתוחזקים על-ידי הקבלן. בסיור ישתתפו היזם ונציגיו והקבלן היוצא.




חובת הקבלן היוצא לסייע ליזם לסקור את כל המתקנים במשך 14  ימי עבודה מלאים וזאת, על-ידי הפעלת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.



30.2
היזם, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקנים לקבלן. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל 
ממטלות הבנייה. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת ע"י הפעלת כל האמצעים שידרשו.



30.3
במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי היזם להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. 




ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן, והיזם יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 17% (שייחשבו כהוצאות ניהול) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה היזם רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.



30.4  
ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.



30.5  
במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים המפריעים לתפקוד היזם במבנה ו/או במתקן, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא תשלום נוסף. היזם יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית.




תנאי לשחרור ערבות הבדק הינו המצאת אישור סופי של היזם בכתב לגבי קבלת המתקן ללא הסתייגויות.



30.6
מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת המסירה ובהדרכה של עובדי היזם ונציגות ועד הבית בכל הקשור לאחזקת המערכת במשך 14 ימי עבודה מלאים, 8 שעות הדרכה בכל יום.

31. שונות


31.1
מערכות החיפוי החיצוניות והפנימיות, מערכות תליה של מערכות, תקרות תותבות מכל סוג, מחיצות מתועשות כוללות במחיר תכנון וביצוע, התכנון ע"י מהנדס רשוי.



התכנון ההנדסי (ע"י מהנדס רשוי) יכלול את כל האלמנטים שמרכיבים את מערכות החיפוי והקירוי לרבות קונסטרוקציות עזר, קונסטרוקציות ראשיות, פרטי חיבור לשלד המבנה, חישוב פחים, זיגוג, ברגים אלמנטי תליה וכל פרט אחר המהווה חלק מהמערכת המתוכננת.



המהנדס יחתום בוועדה המקומית על גבי הבקשה להיתר בנייה – כאחראי לתכנון ולפיקוח עליון ואחראי לביקורת – בכל הקשור לעבודות התכנון שלו. ויגיש לוועדה חישובים סטטיים מפורטים.



בגמר הפרויקט יחתום המהנדס המתכנן מטעם הקבלן על כל טופסי הגמר של 
המבנה (במקביל לחתימת מהנדס השלד).



במהלך התכנון יעביר המתכנן מטעם הקבלן תכניות להתרשמות המפקח ומתכנן 
שלד המבנה.

התכניות יועברו לאישור המתכננים מטעם המזמין..

31.2
מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים גם תכנון וביצוע של מתקני עזר לתליית מערכות ופירטי גמר. 


        בכל המקרים בהם יש מתקנים תלויים מתקרות ומכל אלמנט שלד אחר (כגון יטאות, תעלות, גופי תאורה, יחידות מ. אויר, תקרות תותב וכו'), אחראי הקבלן לקבל אישור מהנדס רשוי על ההתקנה / תליה. 

הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן.


31.3.
כל עבודות האלומיניום והזיגוג וקונסטרוקציית העזר כוללות במחירי היחידה השונים תכנון מפורט של 
מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו.

המחיר ‏כולל ‏חישובים סטטיים ‏מפורטים.‏



המהנדס יחתום כאחראי לתכנון וכאחראי לביקורת בכל הקשור ‏לעבודות האלומיניום.‏


31.4
לגבי עבודות תקרות תותב וכל אלמנט מתועש אחר – מחירי  היחידה שבכתב הכמויות כולל תכנון מלא ע"י מהנדס רשוי. המהנדס המתכנן יחתום בגמר הביצוע על אישור התקנה.



המהנדס המתכנן יעביר למפקח ולמתכנן שלד המבנה מכתב עם הצהרה על ההתקנה כאחראי לתכנון לפיקוח עליון ולביקורת  בתחום העבודה.

32. חיזוקים לרעידת אדמה
32.1. על הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים כנגד רעידות אדמה בהתאם לחוברת "הנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטוראליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת משרד הבריאות, המנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, במהדורה המעודכנת.
32.2     הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאת החוברת הנ"ל, קראה והבין את תוכנה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה. הצהרה זו מהווה חלק מנספח זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

32.3 מהנדס (קונסטרקטור) יתכנן את הביצוע של חיזוקים אלו ויאשר שחיזוקים בוצע על פי התכנון ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

32.4 עלות כל החיזוקים, לרבות תכנונם וקבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות, כלולים במחירי היחידה של כל מרכיבי כתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד, גם אם לא מפורט במפורש במפרטים להלן.
32.5. חלופות

32.5.1 לא תותר הגשת חלופה לתכנון המחושבת להטרחות מופחתות מההטרחות שעל פיהם תוכנן השדרוג במקור.  
32.5.2 על כל חלופה לתכנון המקורי המוצעת ע"י הקבלן לעמוד בהגדרת ההטרחות הגלובלית לביה"ח כפי שהוגדרו ע"י קריטריוני משרד הבריאות. נתונים אלה יועברו לקבלן לבקשה שיפנה בכתב למזמין בנפרד ממסמך זה. 
32.5.3 לא יותר שינוי פרט המשנה את אופן חלוקת ההטרחות בין הרכיבים השונים. במידה והקבלן יבקש שינוי המשפיע על חלוקת ההטרחות עליו או על מהנדסיו להגיש חישוב המפרט את חלוקת ההטרחות החדשה לאחר השינוי ולהראות שרכיבי המבנה השונים והביסוס מסוגלים לקבל את הכוחות לפי החלוקה החדשה. 
32.5.4 כל מקרה בו ניתנה לקבלן האפשרות להציע מוצר ש"ע או פרט ביצוע שונה מן התכנון המקורי הנכלל בהסכם יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים כפי שידרשו על ידי מנהל הפרויקט לאישור המתכנן וזאת באמצעות המפקח.
32.5.5 המתכנן רשאי לקבל או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.
32.5.6 הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה.
32.5.7 המתכנן יגיש למזמין פירוט כל ההוצאות שהיו לו בגין בדיקות ואישור ההצעה או פסילתה, בהתאם לתעריפים ולנהלים של משרד הבריאות.
32.5.8 המפקח יבדוק את החשבון של המתכנן ויאשר אותו בהתאם לנהלים המקובלים בחברה.
32.5.9 החשבון המאושר ע"י המפקח בצרוף מע"מ ישולם למתכנן ע"י המזמין אשר ינכה את הסכום מהחשבון החלקי הקרוב של הקבלן (ראה גם סעיפים 00.18, 00.19).
33. אופני מדידה מיוחדים

כל האמור בסעיפים הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

34.  כללי
34.1
פרויקט זה יבוצע ויימדד בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות במפרט הכללי הבינמשרדי שבהוצאת משרד הביטחון בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.


בכל מצב של סתירה או אי הבנה בנוגע לאמור במפרטים, החלטת המפקח היא הקובעת.   

34.2
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל. 

34.3
באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים, כל זאת ללא כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.

34.4
כל העבודות כוללות ביצוע בתוואי קשתי, משופע ומעוגל, בגבהים (כולל שימוש בפיגומים ותמיכות) , בשטחים קטנים וברצועות, חיתוכים בתוואי קשתי, מעוגל ובזויות שונות, הכל בהתאם למתואר בתכניות.

34.5
כל העבודות יבוצעו  ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים נלווים וחסרים  לעבודות השונות ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לקבלת מוצר מושלם, הכל כלול במחירי היחידה השונים.

34.6
ביצוע כל העבודות המתוארות בתוכניות ובכתב הכמויות ייעשה לשביעות רצון האדריכל , וכול המתכננים האחרים, לרבות הצגת חומרי גמר לאישור האדריכל, פריטים שונים, אביזרים שונים בהתאם לדרישת האדריכל  והמתכננים האחרים וביצוע דוגמאות לכל סוג של עבודה בהתאם לדרישות האדריכל והמתכננים האחרים בטרם ביצוע עבודה כל שהיא, הכל כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

34.7
לא יוכל הקבלן לבצע עבודות שונות לפני אישור הדוגמא הן של החומר והן של המוצר שיוצר כדוגמא על כל המרכיבים הנלווים. 

34.8
מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם לא צוין במפורש, אך נדרש ע"י האדריכל והמתכננים האחרים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו, כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות את כל האמור בתכניות גם אם לא צוין במפורש בסעיף כלשהו.

34.9       ההוראות שבמפרט המיוחד באות להוסיף על האמור במפרטים הכלליים ולפרט הדרישות לגבי עבודות ייחודיות לפרויקט זה.

ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים אינן גורעות מיתר הוראות ההסכם במסמכים השונים, ואין לפרש חזרה על מקצת מהוראות ההסכם ואי חזרה על הוראות אחרות, כמכוונות להשמיט את אותן הוראות עליהן לא חזרו, זולת אם צוין כך במפורש במפרט הטכני המיוחד ו/או בתנאים המיוחדים.


כל העבודות יבוצעו בהתאם ועפ"י הנחיית תקן ישראלי על כל חלקיו השונים גם אם אינם רשומים בחוק.

35. נתונים שונים 
35.1
מתקנים תלויים – מחירי היחידה כוללים גם תכנון וביצוע של מתקני עזר לתליית מערכות ופירטי גמר. בכל המקרים בהם יש מתקנים תלויים מתקרות ומכל אלמנט שלד אחר (כגון יטאות, תעלות, גופי תאורה, יחידות מ. אויר, תקרות וכו'...), אחראי הקבלן לקבל אישור מהנדס רישוי על ההתקנה / תליה. הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן.

35.2
תקרות תותב, וכל אלמנט מתועש אחר – מחירי הסעיפים הרלוונטיים שבכתב הכמויות כולל תכנון מלא ע"י מהנדס רישוי. המהנדס המתכנן יחתום בגמר הביצוע על אישור התקנה.


המהנדס המתכנן יעביר למפקח ולמתכנן שלד המבנה מכתב עם הצהרה על ההתקנה כאחראי לתכנון לפיקוח עליון ולביקורת  בתחום העבודה.

35.3
עבודות בצמוד למבנה קיים ומתקנים קיימים – מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות (ישירות ועקיפות) לביצוע הפרויקט בצמוד למבנה קיים ומתקנים קיימים. לרבות כל הפעילויות שימנעו כל פגיעה במבנים וברכוש ובמתקנים הצמודים לפרויקט. כולל שימוש בציוד מיוחד ככל שיידרש.

35.4
shop drawing – תכניות ייצור והרכבה מבוצעות ע"י הקבלן (וקבלני המשנה שלו) ומשמשות לייצור והרכבה של רכיבים במבנה בנושאים רבים כגון – מסגרות,  נגרות,  עבודות אלומיניום,  לוחות חשמל, לוחות פיקוד ומתח נמוך, מיזוג אויר וכו'.


תכנית הייצור מועברות מעת לעת למתכננים לצורך התרשמות ווידוי שאכן תהליך הייצור מתנהל כשורה.



המתכנן אינו אחראי לתכניות אלה ותכולתן (שכאמור הן משמשות לייצור והרכבה).



אישור המתכנן (שאינו נדרש!) אינו מהווה הסכמה לתוספת כמויות ואביזרים מעבר לתכנון התיאורטי.

35.5
המבנה כולו בהגדרתו- מבנה ממוגן, כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם את כל הנדרש מהרשויות השונות בגין היות המבנה מבנה ממוגן.

מסמך ג'2

מפרט טכני מיוחד למיזוג אויר פרק 15
15.1 תאור כללי של הפרויקט:

הפרויקט מתייחס להתקנת מערכת מיזוג אוויר, אוורור, קירור חימום וכו' של מחלקת המטולוגיה בקומה 6 במרכז הרפואי "בני ציון" בחיפה.
· העבודה תבוצע בשני שלבי ביצוע כך שבכל אחד מהשלבים החלק השני של המחלקה המשופצת יוכל להמשיך לתפקד באופן מלא.
· על הקבלן מיזוג אוויר להבטיח אופן ניתוק מערכות מיזוג אוויר ואוורור קיימות המאפשר פעולה תקינה של המחלקה אשר לא באזור הביצוע כרגע.
15.2 תכולת המחלקות:
המבנה יכלול:

· חדר טיפולים ובדיקות
· משרדים
· חדרי שרות
· שירותים ומלתחות, מחסנים
15.3 תיאור המערכות:

15.3.1   עקרונות:



הזנות קור וחום: מים קרים וחמים בשיטת ה- Four-pipe יסופקו ממרכז האנרגיה הקיים על הגג של האגף המערבי. 
            מערכת הפנים תכלול:
יחידות מפוח נחשון, יט"אות, מפוחים שונים, צנרת מבודדת בשיטות הארבעה צינורות Four-pipe .

15.3.2  מיזוג האוויר (פירוט):
יבוצע על ידי:

· למשרדים - יחידות מפוח נחשון קטנות .

· לחללים גדולים - יט"אות שיכללו במידת הצורך מערכות סינון בהתאם לצורך.
· אוויר צח יסופק על ידי יט"אות עם סינון בהתאם לרמה הדרושה.
· כל היחידות תהיינה מותאמות לשיטת הFour-Pipe  שתאפשר קירור וחימום בו זמנית.
15.3.3   אוורור:
             חדרי המלתחות, השירותים והמחסנים יאווררו על ידי מפוחים 

             צנטריפוגליים המותקנים בתוך קופסה אקוסטית בתקרות אקוסטיות או יחוברו למערכות קיימות בפירים עם מפוחים קיימים המותקנים בגג המבנה.          

15.4 נתונים לתכנון:
א. קיץ: 



  תנאי חוץ: 
C ° 36  , (C ° 38  לחישוב מעבים)

  תנאי פנים:  
C ° 1.5  ±  C ° 22.5

  ב. חורף:  

   תנאי חוץ:

C ° 0 (לחישוב מעבה ° 9- )

   תנאי פנים: 
C ° 1.5  ±  C ° 22.5
טבלת תנאי מיזוג האוויר בחדרים השונים

	סוג החדר
	טמפרטורה
	שמירת לחות
	רמת ניקיון
	לחץ אוויר
	הערות מיוחדות

	משרדים 
חדרי בדיקות
	קיץ: C ° 23

חורף: C ° 22
	אין
	סינון רגיל 
	מאוזן
	

	מטבחונים
	C ° 23
	אין
	רגיל
	שלילי
	

	מחסנים כלליים
	אוורור לא מבוקר
	אין
	-----
	שלילי
	

	מלתחות ושירותים
	אוורור לא מבוקר
	אין
	-----
	שלילי
	


15.5 היקף העבודה

אספקה, התקנה, הפעלה, וויסות, אחריות של הבאים:

1. יט"אות, יט"אקים, יחידות מפוח נחשון.
2. מפוחי יניקה, שחרור עשן ואחרים.
3. תעלות ובידודן.
4. צנרות ובידודן.
5. מערכת חשמל ובקרה כוללת בקרים, חווי וקווי תקשורת, מחשב וכו'.
6. מערכת לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית עבור הנ"ל.
7. החיבורים למערכת הקיימת והחדשה.
8. ניתוק ושינוי במערכות קיימות, במידה ויידרש.
9. פירוק וסילוק מהשטח מערכות קיימות ישנות (צנרת, יחידות וכו') בהשגחה ופיקוח של נציגי המזמין.
10. ההפעלה והוויסות של המערכות ייעשו בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים. 
15.6 יחידות מפוח נחשון 

15.6.1 תיאור כללי: 

תהיינה בדרך כלל מדגם מוסתר בין תקרות ללא כיסוי ותכלולנה מפזר תקרתי, שבכת אוויר חוזר עם מסנן תהינה מתוצרת "אלקטרה" או שווה ערך מאושר. לפי הצורך תהינה יחידות גלויות עם מעטה.  
המפוחים יהיו עם מפוח מוגבר על מנת להתגבר על מפלי הלחץ של התעלות. במקרה של תעלות.

15.6.2 תכולת היחידה:

· הנחשון יהיה בנוי משורה אחת לחימום ושלוש שורות לקירור.

· 2 ברזי פיקוד חשמלי ברז אירי דו דרכי או תלת דרכי ובסוף הקו.
· 4 ברזי סגירה כדורים מותקנים על צינור מים קרוב ליחידה במקום ניתן לגישה לצורך ניתוק בנוסף לברזים בגוף היחידה.
· מפוח ומנוע.
· גוף חימום חשמלי (בהתאם לתכנית).
· מגש ניקוז.
· מסננים על ציר משולבים עם שבכת אוויר חוזר.
· מעטה.
· פיקוד, חיווט, קופסת חיבור חשמל, פיקוד חימום- שתי דרגות (נחשון + גוף חימום חשמלי)
· בקר חדר + פנל משורשרים בתקשורת לצורך שליטה מלאה.
· התקנת היחידה תכלול התחברות לצנרת מים, ניקוז, חשמל, הכל במצב עבודה כולל וויסות.

הפיקוד יבטיח שבמצב חימום יעבוד המפוח רק במהירות נמוכה.

-     תליה עליונה גישה מתחתית היחידה.

15.6.3   יחידה לדוגמא :
מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, על הקבלן להזמין לפי הוראת יחידה לדוגמא גם אם עליו להביא בדרך האוויר על מנת לבצע יחידה לדוגמא בהתאם בסעיף זה תותקן היחידה במלואה כמתואר במפרט, תופעל ותווסת ובהתאם לדרישות כל גורמי התכנון על הקבלן להכין את כל האמצעים הדרושים לנ"ל כגון: חשמל, מים, למעבה וכיו"ב. 
רק לאחר קבלת אישור המתכנן, המפקח, האדריכל, המזמין וכל יתר הגורמים תוזמנה היחידות.


15.6.4 שסתומים ואוטומטים: 

כל היחידות תהינה עם שסתום דו דרכי, 3-4 יחידות שבסוף הקו עם שסתום תלת דרכי, הן לקירור והן לחימום. 
15.6.5 השלמת אופני מדידה: 

במחיר יחידה כלול כל האמור לעיל.לרבות חיבורים גמישים לתעלות.

יחידת מפוח נחשון ויט"אק תכלול במחירה 4 מגופי ניתוק, בנוסף למגופים מעל האמבטיה, 2 שסתומי בקרה, קטע צינור נחושת באורך 2 מטר בכל צד, תרמוסטט חדר או אחר כפי שיוחלט כולל כל הבקרה וההבטחות. 
15.7 יט"אקים
15.7.1 יחידת טיפול באוויר קטנה (יט"אק) :
המבנה של היחידה בנוי מפח מכופף ויכלול מפוח צנטריפוגלי עם הנעה ישירה (סעיף ב' בפרק 150252 במפרט הבין משרדי) והיא תהיה מ-3,000 רמ"ק/דקה ומטה  (סימון בתכניות ובכתב הכמויות – יטא"ק).
15.7.2   היחידה תכלול:

· היחידות הן יחידות מושתקות.
· פיקוד, חיווט, קופסת חיבור חשמל.
· התקנת היחידה תכלול התחברות לצנרת מים, ניקוז, חשמל, הכל במצב עבודה כולל וויסות.

· נחשונים:  יהיו 4  שורות עומק לקירור ו 2 שורות לחימום בשטח או              5 שורות עומק לקירור ושורה אחת לחימום בהתאם לתכנית.
· שני ברזי פיקוד חשמלי דו דרכי או תלת דרכי בסוף הקו. ברזים אירים, ביחידות ספיקה עד cfm 800 ומטה הדרגתי או רציף בהתאם לתכנון.
· 4 ברזי סגירה כדוריים מותקנים בעל צינור מים בקרוב ליחידה במקום ניתן לגישה לצורך ניתוק בנוסף לברזים בגוף היחידה.
· מפוח מוגבר ומנוע.
· מגש ניקוז.
· מסננים על ציר משולב עם שבכת אוויר חוזר או סידור מבטיח יציאת מסנן כלפי מטה על פי התכנית.
· מעטה.
· פיקוד, חיווט, קופסת חיבור חשמל, פיקוד הדרגתי. פיקוד חימום- שתי דרגות (נחשון + גוף חימום חשמלי).
· בקר חדר + פנל משורשרים בתקשורת לצורך שליטה מלאה.
· הפיקוד יבטיח שבמצב חימום יעבוד המפוח רק במהירות נמוכה.
· תליה עליונה גישה מתחתית היחידה.
הערה חשובה:

הקבלן האחראי הבלעדי לקבלת ספיקת האוויר, ולכן במידה והתעלות יוצרות מפל לחץ עליו: לצייד את היחידה במנוע מוגבר (סיבובים והספק) ולעבור אם צריך ליחידה יותר גדולה לדוגמא, אם הספיקה הרשומה CFM 2,000 יש לעבור ל- CFM 2,400 .

15.7.3  נתוני היט"אקים :



כללית 




ובתכניות.ספיקות אוויר יינתנו בכתב הכמויות 



להלן נתונים כלליים 



-  חומר הקירור/חימום:       
 מים 




-  מהירות פנים:

FPM    500




-  טמפ' כניסת מים קרים:   
C   7 ÷
6



-  הפרש טמפ' במים בקירור:         C5




-  שטח פנים של המסננים יקבע לפי מהירות פנים FPM 330.




-  קוטר צינור נחשון:

INCH 5/8

-  צפיפות צלעות בנחשון הקירור 10 צלעות לאינטש יחידת טיפול באוויר 

-  שורות עומק:  4 לקירור, 2 לחימום או 5 לקירור ואחת לחימום בהתאם  לתכנית.

- גוף חימום חשמלי על פי התכניות.

15.7.4 השלמת אופני מדידה: 

א. במחיר יחידה כלול כל האמור לעיל. לרבות חיבורים גמישים לתעלות.

ב. כל מערכת האינסטלציה החשמלית הדרושה ליחידה כולל הזנה ובקרה.

ג. יחידת מפוח נחשון ויט"אק תכלול במחירה 4 מגופי ניתוק, בנוסף למגופים מעל האמבטיה, 2 שסתומי בקרה, קטע צינור נחושת באורך 2 מטר בכל צד, תרמוסטט חדר או אחר כפי שיוחלט כולל כל הבקרה וההבטחות. 
15.7.5
יט"א אוויר צח:




תיבנה כאמור לעיל ותכלול את החלקים העיקריים הבאים: 



- נחשון קירור 8 שורות.  




- גוף חימום חשמלי בפיקוד רציף כולל כל ההגנות בפיקוד רציף.

- תא מסננים.  שתי דרגות, דרגה ראשונה לשטיפה, דרגשה שנייה 30/30 FARR.




- תריסי אוויר צח ממונעים.




- מנוע ותמסורת. 




- חיבורי צנרת מים וניקוז (עם סיפון). 




- חיבורי חשמל, וכל הנדרש למערכות הבקרה ממוחשבת. 




- חיבורים גמישים משמשונית עם כסוי פח במידה והיחידה מחוץ למבנה .

             - סופגי רעידות מסוג מתאים, כמתואר בפרק האקוסטיקה.
15.8 חימום חשמלי בתעלות 

15.8.1 כללית:
במידת הצורך יותקנו גופי חימום חשמליים סטנדרטים, מוגנים על ידי 3 הגנות: 

א. חיגור למפוח המאייד או יט"א. 

ב. מגן טמפרטורה גבוהה (קליקסון).

ג. מפסיק דגל או פרסוסטט.

היחידה החשמלית תכלול תרמוסטט חדר מתאים או שילוב בתרמוסטט הראשי יש לדאוג להכין חשמל דרך היחידה הראשית. 
15.8.2 השלמת אופני מדידה:

כל גוף חימום חשמלי יכלול ההבטחות: מפסק דגל תרמוסטט גבול עליון +חיבור למגען המפוח. הוספת בלוח חשמל הנתיכים והמגענים הדרושים לפעולה תקינה בשתיים או יותר דרגות או פיקוד רציף לפי התכנון. הוספת דרגות בפיקוד התרמו סטטי. כולל אינסטלציה חשמלית ומפסקי ביטחון ליד גופי החימום לפי מספר הדרגות. כמו כן פתח גישה תעשייתי.

15.9 מפוחים

בפרויקט יהיו מפוחים כדלקמן:
 15.9.1 מפוחי יניקה משירותים:

המפוחים יהיו SISW עם כפות נטויות קדימה במבנה כבד דוגמת תוצרת "שבח"  או שווה ערך מאושר, ויכללו תמסורת רצועות 
(לפחות שתי רצועות) בית לולין חור ניקוז בבית לולין, תעלת יציאה מהמפוח עם חיזוקים, רשת ביציאה, מנוע סגור לחלוטין   IP55בתוך בית עם גישה נוחה.
15.9.2 מפוחים ציריים :
מפוחים ציריים יהיו מדגם TUBE AXIAL עם מנוע על קו הזרם האוויר והמאיץ.

המפוח יכלול מבנה פלדה, מאיץ פלדה, מנוע IP-55 , דמפר אל חוזר ותריס נגד גשם.

15.9.3 מפוחים לפינוי עשן:
מפוחים לפינוי עשן יבחרו לפעולה של שעתיים ב-  C °250 בהתאם לספיקה ולהתנגדות הנחוצה, ויכללו את כל סידור ההפעלה על ידי מערכת גילוי אש ועשן, לרבות אינסטלציה חשמלית על ידי כבלים עמידי אש על פי ת"י 1001, דרישת יועץ הבטיחות וחברת החשמל.

המפוחים יהיו צירים או צנטריפוגליים  ויכללו את כל המפורט לעיל ואת כל הדרוש.

המפוחים יכללו חיבור לרכזת גילוי עשן ואש וכן חיבור לבקרה מרכזת של ה- DDC.

15.9.4 מפוחי יניקה בתקרות אקוסטיות:
             המפוחים יהיו DIDW בתוך מבנה עם בידוד אקוסטי בעובי " 1 או "2 לפי  

             התכניות פח פנים.
מחורר מדגם מקורי DOUBLLESKIN דוגמת "שבח", "אחים פולק" או שווה ערך מאושר.

15.9.5 השלמה לאופני מדידה:
א. 
 המפוחים יכללו חיבורים גמישים.

ב.  
מפוחים צנטריפוגליים יכללו נוסף לאמור לעיל סופגי רעידות קפיציים.
ג.
כל המפוחים צירים יכללו את אמצעי ההתקנה לקירות וחלונות, תריסי אל חוזר, רשתות נגד ציפורים, התאמות וכל היתר.
ד.
מחיר המפוח יכלול מערכת חשמל ואינסטלציה חשמלית. 
15.10 צנרת 

15.10.1 כללית:

כל הצינורות יהיו סקדיול 40 ללא תפר בריתוך, צינורות גלויים על הגג יהיו כולם מפלדה ויצבעו כנדרש בפרק הצביעה. 

15.10.2 צנרת פלדה – פירוט:
כל הצנרת בכל הקטרים המתוארים להלן, תיעשה מצינורות ללא תפר מותאמים לתקן האמריקאי SCHEDULE 40 ASME 53 ,

הספקתם והרכבתם של הצינורות תכלול גם את כל ספחיהם, לרבות אוגנים נגדיים, בין אם צוינו (הספחים והאוגנים) ובין אם ידרשו במקום. 
כל מחברי הצינורות והסתעפויותיהם, כמו כן קשתות וכו' - יעשו מאביזרים חרושתיים בלבד! מותאמים בטיבם לסוג הצינור וקוטרו, אשר יהיו בעלי רדיוס כיפוף גדול. כל החיבורים יעשו בריתוך חשמלי (כולל עשיית פאזה) זוויות וקשתות מעל " ¾ יהיו בריתוך ולא בכיפוף. 
כל החיבורים לאביזרים עד קוטר "2 יהיו בהברגה ובאוגנים מקוטר "1/2 1 ומעלה ההסתעפויות תעשנה בצורה שתאפשר התפלגות זרימה מכוונת יעילה לכוון הזרימה ברשת.



חיבורי הברגות יהי עם הברגות קוניות BSP לפי ת"י 50.3 וחומר האטימה יהיה טפלון, בחיבורים אוגנים יהיה אטם מנאופרן עובי 6 מ"מ, הריתוכים בצינורות יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מוכרים + אישורי כתב על ידי משרד העבודה ובעלי תעודות סוג א'-א' של משרד העבודה. 

תשומת לב מיוחדת יש לשים לשיפועי הצינורות בהתאם למתווה, כדי להבטיח הוצאת אוויר ממערכת הצנרת. מחיר כל הצינורות יכלול גם את החיזוקים בין אם הצינורות הותקנו בתקרות ביניים, באופן חופשי בתעלות הסקה ובחדרי מכונות וכו'.  

כל סידורי קונסטרוקציה אלו יעשו אך ורק ע"י אשור דוגמאות מוקדמות, ע"י המפקח ו/או המהנדס. סידורים אלו כוללים גם סמכים קבועים, ניידים (עבור התפשטות) ונקודות קבע. 
כמו כן כולל מחיר הצינורות סדור אומגות להתפשטות וכמו כן סדור אוגנים בקצה הצינורות, בחיבורים לכל המגופים, הברזים המשאבות, המחלקים, אביזרי ההתפשטות וכו'. 

כל התמיכות והחיזוקים ייעשו לפי הנחיות המהדורה המעודכנת של   ASHRAE.

וזאת בנוסף לאמור לעיל). על הקבלן לדאוג על אחריותו לסידורי התפשטות לכל צנרת קיטור וצנרת המים חמים/קרים, גם אם הדבר לא מצוין בתכניות  כל קטע צינור מעל 18 מטר סידורי התפשטות). 
כל השלות והחיזוקים האלו כוללים גם את סדור חיבורם לבטון לפי דרישת המפקח באמצעים מיוחדים כגון: בורג "פיליפס" וכיו"ב וכמו כן צבע יסוד פעמיים וצבע שמן סופי פעמיים, בגוון לפי בחירת האדריכל. השלות תהינה גמישות לפי תאום עם מהנדס האקוסטיקה ובהעדרו עם המתכנן. 

מחיר הצינורות כולל גם את הרכבתם ויישורם לפי השיפועים הדרושים. 
כמו כן נקודות ניקוז (ניפל + פקק) בנקודות הנמוכות ונקודות אוורור במקומות הגבוהים ע"י מופה ופקק. מעברי הקוטר יהיו אכסנטריים כשהצד העליון ישר כדי למנוע כיסי אויר. 




לא תשולם כל תוספת עבור תמיכות מיוחדות במידה ותידרשנה. 
המזמין, המפקח או המהנדס רשאים לדרוש תמיכות מיוחדות בהתאם למצב במקום ללא תוספת תשלום. 

הצנרת בתוך התליות והתמיכות תותקן על גומי מחורץ או על סדור אחר שיבטיח  אי-העברת רעידות והזעה. 

המחיר כולל את ביצוע שטיפות הקוויים, התקנת בקבוקי ניקוז מיוחדים ומסננים זמניים שיבוטלו. 

15.10.3 ספחים:
הספחים נכללים כאמור לעיל במחיר הצנרת. במונח ספחים נכללים: קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר ומחברים דיאלקטורים, נקודות ניקוז, אוורור, אוגני חבור, רקורדים, ניפלים, מופות וכו'. 
לא נכללים אביזרים כגון: מגופים, שסתומים, מסננים וכו', אשר עבורם ישולם בנפרד, מלבד כל המעקפים המסננים הזמניים וברזי הניקוז הדרושים לניקוי הצנרת לא ישולם בנפרד. 

קשתות והסתעפויות בנחושת ומעלה לא כלולים במחיר הצנרת רק עבורם ישולם בנפרד. 
15.10.4 שרוולים לצנרת :
בכל המקומות בהם עוברים הצינורות דרך אלמנטים של הבניין כגון: תקרות, קירות, ריצופים - יש לתת שרוולים לצינורות המותאמים בקוטר הפנימי לקוטר הצינור העובר החיצוני כולל בדוד. 

באלמנטים מטויחים יהיה גמר השרוול עם פני הטיח ברצפות – 7 ס"מ מעל גמר הבידוד, בכל נקודות הפלישה של הצנרת מהריצוף, הטיח וכו'. כל השרוולים אלו כוללים ללא תוספת שהיא  במחיר הצינורות כמו כן כלולה במחיר הצנרת האטימה בין השרוול ובין הצינורות. 
כמו כן, כלולה במחיר הצנרת האטימה בין השרוול הצינור שתהיה גמישה דייה ואטומה לרטיבות ומסוגלת לעמוד בטמפרטורת עבודה של הצינור. 
15.10.5 שטיפת וניקוי הצנרת:
הקבלן יכין ללא תוספת תשלום וכפי שיידרש על ידי המפקח מעקפים, בקבוקי ניקוז ומסננים זמניים ככל שיידרש כדי לשטוף היטב את המערכת עד קבלת מים נקיים במוצאי בקבוקי הניקוז. 
15.10.6 בדיקות צנרת:
את בדיקות הצנרת, האביזרים והחיבורים, יש לבצע לפני הבידוד. לפני הבדיקות יש לוודא שאין סתימות במערכת. 

מערכות המים תיבדקנה בלחץ המתאים והמצוין לעיל/להלן. כל קו או חלק ממנו אשר לא יעמוד בבדיקה יותקן ו/או יוחלף ע"י הקבלן לשבעות רצונו המלאה של המהנדס. הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו ותימשכנה (עמידה תחת לחץ) למשך 24 שעות לפחות. לחץ הבדיקה יצוין בנפרד. 
במידה ולא צוין לחץ הבדיקה, לפחות פי שניים מלחץ העבודה. אולם לא פחות                                     מ- 12 אטמוספרות, הקבלן חייב להמציא אשור הפיקוח באתר לקיום בדיקה זו. בזמן הבדיקה יש לנתק את החיבורים ליחידות מפוח נחשון או יחידות רגישות אחרות.
15.10.7 צנרת בחדרי מכונות פירים ובין התקרות :
יש למנוע העברת רעידות למבנה - יש לתלות את הצנרת עם תליות גמישות ע"י קפיצים במידת הצורך. ובמידת הצורך לתמוך אותם בעמודים לרצפה. 



עבור מחירי העמודים לא ישולם בנפרד. 
15.10.8 אביזרים:
מגופים עד קוטר "2 יהיו מטיפוס "כדורי" עם גוף מברונזה וכדור פלב"מ עם מעבר בקוטר מלא, וידית מתכת ארוכה. 

מגופים " 3 ומעלה יהיו מטיפוס פרפר כדוגמת "רפאל" דגם   B3 או הכוכב 102.
מגופים "4 ומעלה יהיו מטיפוס פרפר כדוגמת "רפאל" דגם B7 עם תמסורת חלזונית וחיבורים בין אוגנים.
יש להרכיב את המגוף כך שהקו אחריו יינתן לפירוק, ללא צורך בפירוק השסתום וזאת על ידי הוספת דרסר או אוגן כנדרש. 

מגוף אל חוזר יהיה מטיפוס מדף גרוטציוני כדוגמת "רפאל" או "קיים" לפי קוטר הצנרת. 

מסננים למים יהיו מטיפוס אלכסוני, מותאמים ללחץ עבודה 6 אטמ' כדוגמת קים" עם אוגנים או הברגות לפי קוטר בצנרת, רשת סינון מפלב"מ 40 MESH וברז שטיפה  "3/4 עם פיה להתחברות לצינור פלסטי. 

חיבור גמיש למשאבות או ציוד יהיה במבנה "כדורי" כפול מניאופרן משוריין עם אוגנים כדוגמת תוצרת ה- VM בעלת שני גלים לפחות.

משחררי אוויר אוטומטיים יהיו כדוגמת רפאל או ברואקמן חיבור " כולל מגוף כדורי. 

מד לחץ יהיו בעלי מנגנון משופר דגם "דלרין" בקוטר סקלה "4 לפחות עם מילוי גליצרין. 

שסתום למד לחץ יהיה מטיפוס "מחט" עם משכך רעידות ומשחרר לחץ כדוגמת  "מגו-אפיק" או "שגיב". 
15.10.9 השלמה לאופני מדידה:
א. לגבי צנרת: בניגוד לאמור במפרט הבין משרדי לא ישולם עבור מעברי קוטר.

ב. מדידת מגופים מסננים וכיו"ב - ימדדו לפי יחידה ויכללו אוגנים נגדיים ו/או רקורד נגדי.

ג. כל מסנן מים יכלול ברז ניקוי.
ד. עבור חיבורי צנרת שרשורי או קשיחה כולל עד לנקודת הניקוז במבנה – לא ישולם, כלול   במחיר היחידה.

ה. עבור מופות למכשירי מדידה לא ישולם בנפרד.
ו.  מדידת התחברות לצנרת קיימת תהיה עפ"י אינטש ריתוך כולל ריקון, חיתוך, ריתוך עד 3 תפרים, תיקון בידוד, בדיקת לחץ.
15.11 בידוד צנרת

15.11.1  בידוד בתוך המבנה באזורים הממוזגים: על ידי ארמפלקס  בעובי "1  עד קוטר   צנרת "3 ובעובי "2 לצנרת בקוטר מעל "3 עם ציפוי תחבושת סילפס, או ציפוי פח לפי הוראה מיוחדת. 
15.11.2 צנרת "4 ומעלה בתוך המבנה או בתוך הפירים בכל מקום שאינו ממוזג הבידוד יהיה דואלטמפ' בעובי "2 עם ציפוי פח צבוע וסילפס.
15.11.3  הערות חשובות בקשר לבידוד:  




1. יש להקפיד על תמיכה יציבה בין הבידוד ותמיכת הצינור למניעת מעיכה. 

2. אין להדק את הבידוד ובעיקר בידוד הארמפלקס, יש לעטפו בתחבושת סילפס.

3. איסור חמור חל במפרט זה על עטיפת סרט פלסטי לבידוד הארמפלקס.
15.11.4  השלמת אופני מדידה:
א. בידוד צנרת: לא תשולם כל תוספת עבור קשת או זווית או טי לצנרת  בכל קוטר. עבור מגוף או אביזר דומה תשולם תוספת של 2 מטר למדידה
ב. כנ"ל לגבי ציפוי פח אשר תמיד יכלול תחבושת סילפס
ג. חישוב בידוד וציפוי יעשה לפי הקוטר הנומינלי של הצנרת
15.12 תעלות פח ומפזרים 
15.12.1  כללית:



בפרויקט זה תבוצענה תעלות כדלקמן: 

א. תעלות פיזור אוויר, ואוויר חוזר באולם מפח מגולבן, כתעלות ללחץ נמוך. 

ב. תעלות יניקה משירותים יבוצעו עם אטימה מיוחדת על ידי RTV + עטיפת תפרים על ידי תחבושת סילפס. 
ג. תעלות שחרור עשן מפח שחור מרותך 2 מ"מ עובי כול צביעה פנימית וחיצונית, או מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ עם אוגנים כולל אטם נגד אש ויכללו גם עטיפה נגד עשן .

ד. תעלות מיזוג אוויר מחוץ לבניה יבוצע על בידוד אקוסטי בעובי 2 מ"מ + פח צבוע + אטימת תפרים על ידי עטיפת תחבושת סילפס.

15.12.2  פירוט :
1. באופן כללי תבוצע העבודה של תעלות מפח מגולוון בהתאם להמלצות מהוצאה האחרונה של ה-  SMACNA ASHRAE והמפרט הסטנדרטי של משרד הביטחון בנושא מזוג אויר. 
במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו ייעשה הדבר רק בידיעת ובאישור המהנדס. כמו כן נשמרת זכותו של המהנדס לדרוש סטיות מעין אלו במידה ותידרשנה. 

התעלות תעשינה מפח מגולוון תוצרת חוץ בעל גלוון אחיד ללא כתמים ובלתי מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח. 

2. עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחיבור של התעלות, לרבות קשתות מישרי ומכווני זרימה, הסתעפויות ושנויי כיוון וכו', יבוצעו בהתאם להוצאה העדכנית ביותר של ASHRAE GUIDE התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא תנשומנה בעת הפעלת או הפסקת המפוח. התעלות שרוחבן עולה על 35 ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבה. 
תעלות שרוחבן עולה על 70 ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל ע"י זוויתנים מגולוונים "1/4 1 פרטי החיזוקים לפי הוראות. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין לדליפת האוויר, חלקות וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפנים. 
קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס לאורך צירן המרכזי של 1/2 1 רוחב התעלה. 
במידה והמבנה אינו מאפשר ביצוע קשת מלאה כנ"ל יבוצעו הקשתות עם רדיוס פנימי מינימלי של 15 ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת, הכל לפי AHSRAE GUIDE  בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה יותקן בנוסף למסגרת עץ או הפח, גם שרוול מחומר אקוסטי מאושר בין המסגרת שתותאם לעובי הקיר כולל הטיח והתעלה.  פתחי מדידה לכמות אויר יותקנו בכל תעלת אספקה וחזרה ראשית. 

3. מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה לפי מפרט זה תכלולנה אספקתן, טבילתן באל רקב או שווה ערך והרכבתן כשהן בולטות עד קו הטיח. 

4. חבור תעלות למפזרים יבוצע ע"י צווארונים עם שוליים של 2 ס"מ. המפזרים יחוברו למסגרות ע"י ברגים, אטמי גומי ספוגי. הבחירה בין צווארונים ומסגרות עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור המהנדס. 

הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות המהנדס אחת משתי הדרכים הנ"ל, הקבלן יגיש לאישור המהנדס תכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר. 

5. מעברי התעלות בקירות יבודדו מסביב עם חומר בדוד אקוסטי. עבור פרט זה לא ישולם בנפרד. 

6. מחיר התעלות יכלול את ביצוע המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות והרצפות. את כל המעקונים הבנויים, עבודות איטום. 
מחיר התעלות יכלול את כל האמור לעיל וכן איטום התעלות הגלויות ע"י אינוך ו/או צפוי בפח אבץ מאונך (על הגג) בפני חדירת מים. מחיר התעלות יכלול גם את אספקת והתקנת כל התמיכות, התליות, והחיזוקים לתעלות ואת עבודות הגמר בצבע יסוד וצבע סופי עבורן. 
7. מוליכים להשוואות פוטנציאלים יותקנו בין היט"אות והתעלות.

כל התעלות תהינה מוארקות.

8. איטום על ידי RTV של תעלות יניקה חיצוניות.

9. תעלות שחרור עשן אשר עוברות באזור אש אחר יקבלו ציפוי חסין אש על ידי פלטות מבודדות, או ציפוי גבס חסיני אש לעמידה במשך שעתיים על פי ת"י 1001.

15.12.3  השלמה לאופני מדידה :
1. מדידת תעלות:

יחידת המידה למדידת תעלות ובידודן תהיה מ"ר שטח הפח, כמבוצע למעשה. השטח יחשב כמכפלת היקף התעלה באורך הקטע בעל אותו היקף, הנמדד לאורך הציר המרכזי, שים לב בידוד תעלות או תעלות פיברגלס ימדדו לפי מידות נטו למעבר אוויר (פנים). 

מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת עבור המעבר בתור שכזה. אולם התעלות האלכסוניות תימדדנה לפי חתך ממוצע. 
קשתות כפופים וברכיים, כולל כפות מכוונות כנדרש, נמדדות לאורך הציר המרכזי, בתוספת מטר אורך אחד. ההיקף (במידה ומשתנה) הוא ההיקף הגדול עבור למד ישולם כשני קשתות. לא ישולם מעבר למדידה עבור שטוצרים אשר ימדדו לפי מ"ר שטח הפח.

וסתים בהתפלגות תעלות נכללים במחיר התעלות. מדפי ויסות המופעלים ביד כוללים אמצעי הכוונה. פתחי גישה כולל אמצעי סגירה ואטימה, פתחי ביקורת למדידת אויר, חיבורים גמישים, צווארונים למפזרים, אטימות מעברי תעלות כאמור לעיל, תמיכות, תליות, חיבורי תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים נכללים בשלמות במחיר התעלות. 
גם פתחי ביקורת בקירות, תקרות רביץ וכו' הדרושים לגשת למתקנים הנ"ל, לרבות מסגרות, דלתות, צירים, מנעולים ועבודות צבע יסוד סופי. 

מדידת מחיצות אקוסטיות: נטו לפי השטח. כאשר הפח נמדד פעם אחת והבידוד נמדד משני הצדדים.

שטוצר תעלת אוויר צח מעבר דרך קיר לפי פרט יועץ האקוסטיקה נכלל במחיר התעלות.

ב. קבלן התעלות חייב לספק פיגומים ומכשירי עזר הדרושים לעבודתו על 
    חשבונו הוא.

ג. פעמונים נגד גשם
   מחירם יוכללו במחיר התעלות ויימדד לפי שטח הפח ברוטו.
ד. התחברות לתעלת פח כוללת פתיחת הפתח המתאים, התחברות ואיטום ע"י 

    חומר חסין אש. בגין הנ"ל תשולם תוספת 1 מטר אורך למדידה מוכפל 

    בהיקף  הפתח.
15.13 בידוד תעלות 

1. אקוסטי פנימי - כמחיר הפח פיברגלס אמריקאי בעובי "1 עם צפוי נאופרן OWENS CORNING עם הדבקה ע"י דבק לא דליק וחיזוקי סרגלי פח עם בורגי פח, כאשר כל הבידוד רציף ללא סדקים בעובי "2 בתעלות חיצוניות. (תעלות אוויר חוזר, תעלות אספקה עד המפזר הראשון לפחות 10 מ' ראשונים) כמו כן בתעלת יניקה לפני מפוח כ- 3 מטר אורך).

2. טרמי חיצוני עובי וחומר כנ"ל, צפוי פויל אלומיניום מחוזק בסיבי זכוכית. (תעלות אספקה לאחר מפזר הראשון).
בידוד אקוסטי פנימי יותקן בדרך-כלל באוויר חוזר, בחלק הראשון של תעלות האספקה ובתעלות יניקה על הגג, כל היתר יבודד חיצונית. 
השלמה לאופני מדידה:

איטום תפרים על ידי עטיפת תחבושת סילפס נכלל במחיר תעלות עבור תעלות או במחיר בידוד עבור בידוד תעלות.
15.14 מפזרי אוויר

מפזרי האוויר יהיו מאלומיניום אנודייז כולל ווסת כמות גוון וצורה באישור האדריכל, ויכללו ווסתי כמות.

שבכות אוויר חוזר תהינה ללא ווסת כמות, ותכלולנה מסננים על הציר בהתאם לתכנית (במידת הצורך).

שבכות יניקה יכללו ווסת כמות.

השלמה לאופני מדידה:

שבכות יניקה ומפזרים למיניהן עד שטח 0.085 מ"ר תימדדנה כמו שבכה בשטח 0.085 מ"ר מעל זה לפי מ"ר.
15.15 דמפרי אש, דמפרי עשן
בכל המקומות הדרושים, בכל המעברים בין אזור אש אחד למשנהו ובמקומות שיקבעו, ובתכניות יותקנו דמפרים ממונעים תקניים לפי התקן הישראלי המעודכן, לכל דמפר יהיה פתח גישה מדגם חרושתי מנוע 220 וולט או 24 וולט + "טרפו" לפי החלטה, כל חיבורי החשמל והאינסטלציה חשמלית עם מרכז הבקרה. מנוע של דמפר יכלול שני מגענים לאינדיקציה: "מצב סגור", ו "מצב פתוח".

הדמפר יותקן בתוך הקיר על פי פרט מאושר על ידי מכון התקנים.

השלמה לאופני מדידה:

מדפי אש המותקנים במחירם פתחי גישה תעשייתיים וכל מערכות החשמל וההגנות.
1.   מחיר דמפרי האש עד 0.25 לפי יחידה 
2.  עבור דמפרי האש יהיה מעל 0.25 מ"ר 
3.  יינתן סעיף נפרד עבור מנוע, טרפו וכל האמצעים להפעלתו לרבות חיבורי פיקוד וכוח לרבות קבלת אינדיקציה מ- DDC כמו כן נתיך ואינסטלציה חשמלית קומפלט.
15.16 מערכת החשמל 

15.16.1  מערכת החשמל הכלולה במפרט זה תכלול: 

- לוחות חשמל למפוחים. 

- לוחית ליחידת מפוח נחשון והיט"אק הם יהיו הלוחות האינטגרליים שלהם  בחדרים.

- אינסטלציה חשמלית.
15.16.2  כללי: 
- כל ציוד החשמל, הלוחות וכו' יאושרו על ידי מתכנן מיזוג האוויר על ידי מתכנן החשמל בפרויקט.

- נושא ההזנות ללוחות יתואם לפי דרישות מהנדס החשמל של המבנה. (במידה ויוצאו כאלה)

15.16.3 קריטריונים לביצוע מערכות החשמל ובקרה בפרויקט: 
תכניות החשמל הסופיות על הקבלן לקראת הבצוע  טעונות אישור הן של מהנדס החשמל והן של מתכנן מיזוג האוויר.
15.16.4 לוח חשמל של מפוח:

הלוח יכלול מפסק ראשי כולל כל הנדרש להפעלה ולהתנעה של המפוח,                       בורר הפעל/הפסק, בורר הפעלה ידני/אוטומטי, מנורות הפעלה/תקלה.
15.16.5
אינסטלציה חשמלית:
אינסטלציה חשמלית בתוך המבנה ובין התקרות בכבלים טרמופלסטיים N2XY תעלות כבלים מרשת מגולבנת, על הגג בתעלות סגורות מחומר אנטי קורוזיבי עמיד בקרינת שמש. 
כבלים למפוחי עשן יהיו מתאימים לטמפרטורה גבוהה לפי תקנות חשמל ובטיחות.
15.16.6
פירוט כללי ללוחות:

א. הלוחות יותקנו בהתאם לת"י חוק החשמל ותקנות לוחות חשמל. הלוחות יהיו בהתאם לתקנות משרד הביטחון - אגף החשמל. הלוחות יתאימו לדרישות המיוחדות של חברת החשמל. התאים למוני חברת החשמל (במידה ויהיו), יתאימו לדרישות חברת החשמל במחוז. 
ב. בכל לוח חשמל יישאר 25% מקום פנוי. כל מנורות הבקרה יהיו LED 100,000 שעות:

אדום - תקלה

ירוק - עובד תקין

צהוב - SB


ג.  כל הלוחות פרט ללוחות שעומדים בחוץ ייבנו מפח כפוף וצבוע, או דגם CI לפי פירוט נפרד. הדלתות יהיו עם צירים כבדים ומנעולים. 
ד. לוחות שעומדים בחוץ יבנו מפרו וצבועים בצבע אפוקסי (עובי כולל 75 מיק רון לפחות)  ואטומי מים לפי IP55 וכוללים הכנה למנעול ושילוט. 
ה. על היצרן יהיה לקבל אישור על כל תכנית העבודה שלו לפני ביצוע כל שלב של עבודות הרכבת הלוחות - האישור יינתן על ידי מהנדס מיזוג האוויר ומהנדס החשמל של הבניין. 
ו. כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת - פאזית 400 וולט, 50מחזורים בשנייה פרט לאותם המקרים בהם יצוין במפורש אחרת. 
ז. על המבצע לקבל מאת המתכנן אישור לסוג הציוד, אך אין זה פותר אותו מן האחריות לטיבו ואין הוא יכול להעביר אחריות זו למישהו אחר, סוג הציוד יהיה אחיד בכל הפרויקט ומותאם לזה של יתר הלוחות חשמל - בתאום עם מהנדס החשמל . 
ח. כל העבודות ואביזרי הלוח יהיו ברמה מקצועית גבוהה, באישורו ולשביעות רצונו של המתכנן ושל המזמין או בא כוחו. 
ט. המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להפחית בכמויות ובחלקים השונים על הלוח. על היצרן לדאוג לכך שבידו תימצא תכנית חשמלית שלה ההוצאה האחרונה, עקב שינויים העלולים לחול תוך ביצוע העבודה. 
י. תהיה הפרדה ברורה בין סוגי ההזנה השונים באותו לוח, הן על פני חזית ההפעלה, והן בין האביזרים בפנים הלוח. 
יא. אל הלוח הגמור תצורפנה תכניות חשמל מעודכנות של הלוח, הכוללת את כל האביזרים, הסכמות והסימנים, וכמו - כן תכניות על מקומו הפיזי של כל אביזר בלוח. 
הסימנים בתוכניות יהיו זהים לסימנים ולשלטים על הלוח, כך שלא יהיה ספק בזהותו של האביזר. העתק אחד של התוכנית יוכנס בתיק צמוד ללוח והעתק שני יסופק למשרד. 
יב. הלוחות יסופקו בצורה מושלמת מוכנים לפעולה ובדוקים, וכוללים את כל הסימנים ומורכבים בשלמות. 
יג. הלוחות מפח צבוע ואטומי מים  IP54  לפחות לוחות מחוץ למבנה IP55. הפח יהיה בעובי מספיק ו/או יותקנו מספיק חיזוקים על מנת שיהווה יחידה אחת קשיחה ולא יוצרו שקיעות וכפופים עקב לחצים ומכות. 
כל חלקי הלוח יורכבו ביניהם בצורה שתימנע פגיעת ברך וכמו כן מוגנים מפני חדירת אבק דרך דלתות סגורות, כיסויים קבועים וכיסויים ניתנים לפרוק, הלוחות יוגדלו בעוד שדה לאפשר הגדלה בעתיד.
יד. הצביעה תהיה בשיטה אלקטרוסטטית שתבטיח הגנה על הפח בפני קורוזיה ויציבות הצבע לאורך שנים. הצבע הסופי יהווה משטח קשה שיעמוד בפני שמנים מלחים ו/או חומרים מעכלים אחרים, וכמו כן מפני שריטות מקריות. גמר הצבע יהי חלק בצורה שתמנע היווצרות אבק. אם לא תבוא הוראה אחרת של האדריכל, יהיה הגוון הסופי אפור בהיר. 
טו. שלוט וסימון פנימי וחיצוני ברור ומובן לכל האביזרים הדקים שיכלול גם את מספק האביזר לפי התכנית וגם את שמו או תפקידו בעברית פשוטה וכמו כן שלוט ברור לכל המצבים למפסיקי הזרם שונים. השלטים יהיו מחוזקים בצורה מכנית חזקה (לא דבק בלבד). 
טז. הארונות יכללו מקום רזרבי בהתאם להוראות אולם לא פחות מ- 30% בכל מקרה. הלוחות יכללו את כל החיווט הדרוש בהתאם לתכניות המצורפות ולהוראות המתכנן. כל חלקי המתכת והארקות הקוויים היוצאים והנכנסים יחובר לפס הארקות. יש לשמור על רציפות הארקות בין חלקי הלוח. 
יז. פס צבירה לאפס יהיה בכל התאים. 
יח. פסי צבירה יורכבו בצורה שתבטיח אוורור מתאים לקירורם, יחוזקו בחיזוקים מבודדים בהתאם לחוזק המכני של הפס ובהתאם לזרמים המכסימליים (זרמי קצר) המסוגלים להתפתח ביניהם. 
יט. מהדקי החיבורים יחולקו לקבוצות בהתאם לסוגי ההזנה השונים, והתפקיד כניסה או יציאה. מקום ההדקים למעלה ו/או למטה בהתאם למבנה הלוח. כל המהדקים יהיו מטיפוס פסי הדקים המחוזקים ללוח בצורה יציבה. המגע יהיה עם משטח לחיצה המתקרב ע"י סיבוב הבורג ומהדק את החוט. המהדקים יסומנו בצורה ברורה ויציבה שלא תוסתר ע"י חוטי הכניסה או היציאה.
הגידים ימוספרו ע"י טבעות והמספור יהיה זהה למופיע בתכנית. כל כבל 
ימוספר ע"י דסקית מפח והמספור יהיה זהה למופיע בתכניות. 
כ. פסי האפס והארקות לחיבורי היציאות יהיו במרחק מכסימלי של 25 ס"מ מן ההדקים כך שלא יהיה מרחק גדול מ-25 ס"מ בין החיבורים של אותו הכבל בלוח. לכל קו יהיה בורג מיוחד עם סימון ברור בפס הארקה ובפס האפסים. 
כא. ליד הדקי החיבורים לא פחות מ-6 ס"מ ולא יותר מ-40 ס"מ יותקן סידור הכבלים והחוטים. 
כב. כל החיווט לחיבורים ירוכזו בתעלות פלסטיות שיעברו בלוח שתי וערב, על מנת שיהיו מינימום חוטים חופשיים. אין לעשות חבילות חוטים הקשורות בתוך הלוח. 
כג. נתיכי ע.נ.ג יאפשרו סגירת בית הנתיך גם ללא נתיך, ידית שליפה קבועה או ניידת תהיה ל- 6 נתכים לכל היותר. 
כד. כל המנועים יצוידו בהבטחה על ידי מתנעים חצי אוטומטיים. 
כה. מתנעי מדחסים יהיו הדרגתיים מסוג ליפוף חלקי או אחר כפי שיאושר ע"י המפקח. 
כו. כל מנוע מ-3 כ"ס ומעלה יקבל מתנע הדרגתי לפי דרישת חברת החשמל באותו אזור. 
כז. הנחיות כלליות ללוח החשמל הראשי של מקררי המים, משאבות יט"אות  למפוחים (כולל הלוח הפנימי) (מתייחס לכל הלוחות). 
        הלוח יכלול בין השאר: 
-  מפסיק פיקוד ראשי עם מגעי עזר NCNO
-  מאמתים ומגיני יתרת זרם למדחסים

-  נורות סימון לפאזות מסוג LED
-  הגנה נגד נפילת מתח ועלית מתח (כגון NVR  של עוז און). 

-  הגנה נגד "חוסר פאזה", והיפוף פאזה.

-  וולטמטר ראשי עם בורר מצבים. 

-  נורות סימון פעולה ותקלה לכל יחידה. 

-  מפסיקים חצי אוטומטיים לכל המנועים. 

-  השהיות זמן בין כל מתנע ומתנע. 

-  סדור המבטיח אי-הפעלת המערכת מחדש בבת אחת לאחר הפסקת חשמל אולם עם אפשרות הפעלה מחודשת. 

- סדור להוצאת מדחסים בפעולה לפי שיא ביקוש בתאום עם מהנדס החשמל, ומותאם ל DDC .

-  חיבור חיוני לגנרטור.

-  מונה שעות עבודה לכל מדחס, או משאבה. 

-  שקע שרות חשמלי, כבלים לשיפור כפל ההספק, שנאי פקוד, כל ההכנות למדפי אש ממונעים. 

-  כל הבקרים הדרושים יהיו בלוח. 

-  בקר אדמיניסטרטיבי לכיוון שעות הפעלה יומי, שבועי וחודשי משולב עם

   ה- DDC.

כח. הנחיות נוספות 
-  כל הלוחות עבור מערכות מיזוג אוויר יבנו תוך שימוש באותה תוצרת ציוד  ובאותם אביזרים המיועדים לאותה מטרה, כפי שמסופקים על ידי קבלן החשמל. 

-   לוחות יבנו על ידי מפעל מאושר בכל יכולת מוכחת ובקרת טיב  ISO9002
-  יש לבצע בכל לוחות החשמל הכנה עבור מערכת בקרת DDC  כמו כן מגעים יבשים לסימון סטאטוס כמו שנאי פיקוד וממסרים 24 וולט להפעלות מרחוק.  כמות ההכנות לפי הפרוגרמה המופיעה בפרק בקרת מבנה ולפי מפרטים הטכניים של המערכות השונות. 

-   יש לבצע בכל הלוחות הכנות למערכת גילוי אש ועשן כמו מקום לגלאי עשן. 

-  בקרת טמפרטורה על ידי בקר מרכזי שישלוט על סדר כניסת מקררי המים עם אפשרות להפעלה ידנית. 

-  שמירת לחץ על המשאבות על ידי בקרי לחץ ומשני תדר או לחלופין על ידי שסתומים שומרי לחץ. 

- על הלוחות להיבדק לפני מסירתם על ידי ביקורת אינפרא-רד כולל מיפוי  והגשת דו"ח. 

-  בכל לוח חשמל שהתקן דורש כיבוי אוטומטי יש להתקין כיבוי זה.    

כט. כל מערכת החשמל כולל הבקרה ידעו לחזור למצב "אחרון" במקרה של הפסקת/חזרת חשמל ויהיו מוגנים מהפרעות.

לכל פריט מפוקד יהיה מפסק תלת מצבי:

א.  מפסק

ב.  פועל

ג.  בקרה מרחוק

אופני מדידה מיוחדים

א. לוחות חשמל יכללו את הארגז וכל הנדרש במפרט הטכני לרבות חיבור למקור הזרם לוחות חיצוניים יהיו עם גגון ועמידים לכל תנאי מזג אויר ללא תוספת מחיר. מחיר הלוחות יכללו כל הגדלה אפשרית של הארגז לקבלת כל רכיב נוסף שיידרש אם לבקרה ואם לאחר. מהדקים, תאים, זיווד בקרי DDC ואחרים יכללו במחיר לוחות חשמל. ולוחות מעל 63 אמפר יכללו כבוי אוטומטי.

ב. אינסטלציה חשמל תכלול את כל הנדרש במבנה למ"א לרבות מנתקי בטחון, הן בבניין והן בחדרי המכונות לרבות כל החציבות והסגירות הדרושות
ג. לא ישולם בנפרד עבור אינסטלציה חשמלית בין לוח לציוד מיזוג אוויר, המחיר כלול במחיר של הלוח.
15.17 תיאום עבודות חשמל ובקרה

       כללי

             קבלן מיזוג אוויר אחראי על מסירת כל הנתונים הנדרשים עבור הזנות וחיבורי חשמל של ציוד מיזוג אוויר ואוורור לקבלן החשמל ולפיקוח לפני ביצוע.


ביצוע תעלות חשמל כהכנה לכבלי הזנה בין הלוח לציוד מיזוג אוויר באחריות קבלן החשמל.

15.17.1
  יחידות מיזוג אוויר
א.
עבור כל יחידת מיזוג אוויר בספיקת אוויר מעל ספיקה של  CFM 2,000 כולל, יש להתקין בתעלת אספקה גלאי עשן באחריותו של קבלן החשמל.

ב.
באחריותו של קבלן מיזוג אוויר להעביר דרישות ולבצע את העבודות הנ"ל בשיתוף פעולה מלא.

15.17.2
  מערכות חירום
א.
הזנת חשמל ואינסטלציה חשמלית עבור דמפרי אש/עשן כולל קופסת חיבור באחריותו של קבלן החשמל.

ב.
חיבור דמפרי אש/עשן לקופסה הנ"ל באחריותו של קבלן מיזוג אוויר.

ג.
מערכת בקרת דמפרים ואינסטלציה חשמלית בין בקרים ודמפרים באחריותו של קבלן מיזוג אוויר.

15.17.3
  ציוד מיזוג אוויר ואוורור בודד
א.
הזנות חשמל עבור יחידות מיזוג אוויר ואוורור בודדים בהתאם לתכניות מיזוג אוויר כולל אינסטלציה חשמלית באחריותו של קבלן החשמל.

ב.
מערכת הבקרה עבור ציוד מיזוג אוויר ואוורור בודד כולל אינסטלציה חשמלית בין בקרים ובין ציוד באחריותו של קבלן מיזוג אוויר.

ג.
אינסטלציה חשמלית ותקשורת בין בקרי מיזוג אוויר למרכז בקרת מערכות מיזוג אוויר כולל מרכז בקרה באחריותו של קבלן מיזוג אוויר.
15.18 מערכת הבקרה
 15.18.1 כללי:
במחלקות תותקן מערכת בקרת מבנה DDC, קבלן מיזוג האוויר אחראי לתכנון וביצוע מערכת DDC למיזוג אוויר באישור ובתאום מלא של בית החולים, כמו כן קבלן מז"א אחראי לשלב מערכת בקרת מז"א של המחלקות לרבות מסכים, תוכנות, יישומים וכו' הנדרש לפיקוד ובקרה של מערכות  מז"א בתוך מערכת הבקרה הקיימת.
על קבלן המיזוג להתקין בקרים תואמים באופן מלא למערכת ה DDC של המבנה. כל הבקרים יתממשקו בתקשורת מחשבים דו כיוונית מלאה למערכת הבקרה  של המבנה.

כל הרגשים בצנרת ובתעלות יהיו רגשים DDC ויותקנו על ידי קבלן מיזוג אוויר. 

כל הבקרים יתממשקו בתקשורת מחשבים IP / TCP.

מרכז הבקרה יהיה מגובה אל פסק עד שעה עבודה, במידה של הפסקה בתקשורת הבקרים ימשיכו לפעול עצמאית לפי "פקודה אחרונה" וידעו לבצע עצמאית חזרה לתקשורת. כל בקר יהיה ניתן לגישה עם מחשב נייד לתכנות עצמאי.
15.18.2 בקרת יט"א:
א. בקרת קירור:
תבוצע על ידי בקר DDC מתוכנת ויפעיל ברז פיקוד פרופורציונלי בהתאם ל- SET POINT ויקרא מרגש טמפרטורה שיותקן בחלל הממוזג.

ב. בקרת חימום:
- בקרת חימום על ידי נחשון חימום יפעיל ברז פיקוד פרופורציונלי בהתאם ל SET POINT ויקריא מרגש טמפרטורה שיותקן בחלל מחומם.

- בקרת חימום לגופי חימום בהספק פחות מ- 6 קווט תהיה לפי 2 -3 דרגות.

- בקרת חימום  לגופי חימום בהספק גדול מ- 6 קווט תהיה על ידי בקרה פרופורציונלי ויכלול משדר פולסים TRIKE .(מחיר כלול במחיר של גופי חימום).
15.18.3 בקרה ליט"אקים:  

בקרה: לכל יחידה, שסתומים חשמליים הדרגתיים ממונעים לנחשוני קירור וחימום ובקר רציף לחמום כולל 3 הגנות לגופי חימום: א. חיגור למפוח, ב. מגן טמפרטורה, ג. מפסיק דגל.  
15.18.4 בקרת יחידת מפוח נחשון  :

על ידי שסתום אירי ON-OFF דו דרכי או תלת דרכי, וגוף חימום חשמלי לפי הדרגות לפי בחירה תותקנה יחידות עם ON-OFF או STOP-START על פי החלטת המזמין.
15.18.5 מערכת בקרת משטר לחצים תכלול:

חיישני לחץ דיפרנציאלי שיחושו את הפרשי הלחצים, בקרים שיאפשרו הפעלת פרופורציונליות של מנועי התריסים.

15.18.6 ציוד בקרה:

משנה תדר יהיה מתאים למנוע בהתאם להספק נדרש תלת פאזי ויכלול בקר פנימי תוצרת ABB או שווה ערך מאושר במבנה IP 55 .

ברזי פיקוד יהיו ברזים פרופורציונליים דוגמת תוצרת " LANDIS AND STAFA".

ציוד הבקרה של המערכות יהיה אלקטרוני אנלוגי נפרד לכל אחת מהיחידות תוצרת "סימנס", או שווה ערך מאושר.

הבקר של כל היט"אות יהיה בקר ממוחשב מתוכנת.

כל  הרגשים בצנרת ובתעלות יהיו רגשים DDC .

כל המנועים והאלמנטים השונים יכללו אינדיקציות לפעולה תקלה שליטה בלוח החשמל והבקרה.

בכל לוח חשמל יכין הקבלן כניסות ויציאות של נקודות בקרה הקשורות לפקד המערכת השייכת.

ציוד הבקרה יהיה בתא נפרד מציוד הכוח.
15.18.7 פירוט ליציאות בקרה של ציוד מיזוג האוויר:
יציאות בקרת מפוח (עבור מפוח 1):

	
	סוגי היציאות

	
	AI
	AO
	DI
	DO

	פעולת מפוח
	
	
	X
	

	תקלת מפוח
	
	
	X
	

	הפעלת מפוח
	
	
	
	X

	שמור
	X
	X
	X
	X

	מצב משנה תדר
	X
	
	
	

	הפרש לחצים
	X
	
	
	

	הגבלת אחוז העמסה משנה תדר
	
	X
	
	


יציאות בקרה לדמפר אש (עבור דמפר 1)

	
	סוגי היציאות

	
	AI
	AO
	DI
	DO

	דמפר פתוח
	
	
	X
	

	דמפר סגור
	
	
	X
	


הערה חשובה:

על הקבלן לדאוג ל 30% יציאות רזרביות אנלוגיות ודיגיטליות.

15.18.8   נתונים שיבוקרו במרכז אנרגיה ויועברו למרכז בקרה:
זרמים במצב עבודה, טמפ' בנקודות שונות, מצבי פעולה ותקלה, מצבי O.L , בקרה על המשאבות לפי המכונות, חיווי פעולה ותקלות מהמשאבות , פקודת הפעלה מרחוק לכל הציוד, זמני עבודה של הציוד וגם לגבי כל ציוד האב"כ.
15.18.9   בקרה ושליטה על מפוח נחשון ויט"אקים:  
יבוצע פנל הפעלה דוגמת "מיטבטק" או שווה ערך משורשרים בתקשורת לפנל ראשי  עד 42 יחידות וממנה למרכז בקרה. 

15.18.10   רגשים:
1. כללי: 
קבלן מיזוג האוויר יתקין רגשים של בקרת מערכת מיזוג ויחבר אותם לבקרי DDC בלוחות חשמל מיזוג אוויר.

2. פרוט הרגשים:

רגש טמפ' למים (בצנרת)
ST-8201-106   של חברת   ROBERTSHAW  או שווה ערך.
כיס נירוסטה AT-225   או  ש"ע .
רגש טמפ' תעלה
TS-8201 של חברת  ROBERTSHAW או שווה ערך .
רגש טמפ' (חוץ)
TS-8101-770 של חברת ROBERTSHAW או שווה ערך.
רגש לחות (חוץ)
TS-8142-770 של חברת ROBERTSHAW או שווה ערך.
דיוק:
% 5
אות יציאה:
4-20mA 
15.18.11  בקרת DDC – פרוט נוסף:
להלן מפרט לגבי הבקרה.

שים לב:  יש לכלול במחיר המערכת תוכנת אחזקה מונעת.

15.18.12    כללי :
א. הפעלת המערכת תתאפשר על ידי מפעיל ללא כישורים מוקדמים בהפעלת מחשב בהתאם להחלטת יזם:


1)  לתורן


2)  איש המיזוג


3)  אדמיניסטרטור
ב.  התוכנה תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת.  

ג.   הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת.  

ד.  רישום התראות כולל תיאור תאריך ושעת האירוע. 

ה.  מיון והדפסת דוח התראות היסטורי. 

ו.   הצגה גרפית של מערכות הבקרה והמבנה. 

ז.   אפשרות לביצוע ZOOM גרפי. 

ח.  אפשרות לשינוי פרמטרים ממרכז הבקרה. 

ט. אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימוש בטבלת שעות שבועית הכוללת לפחות 10 הפעלות והפסקות ביום.  

י.  תוכנית להזנת נתוני חגים וערבי חגים ל-5 שנים לפחות מראש.  
יא. איסוף נתונים של לפחות 200 נקודות, הצגת והדפסת הנתונים בטבלה המתאימה ל-EXCEL  ו/או בגרף רציף. ניתן יהיה להציג על המסך 10 גרים  בו-זמנית כגון עקומת צריכת החשמל ביחס לאחוזי עומס של צרכנים שונים כגון מדחסי הקירור, מפוחים וכד'.  

יב. תכנות הבקר באמצעות עכבר באופן ידידותי ממרכז הבקרה.  

יג. בזמן אזעקה תוצג במרכז הבקרה תמונה המתייחס לאזעקה ותיאור מילולי   ומסר קולי של האזעקה.  

יד. התוכנה תאפשר ביצועי סימולציה (דימוי) של ערכי מדידה שונים לכל  מערכות הבקרה, וכן תציג את התנהגות המערכת בתנאי המדידה השונים. 

טו. העברת הודעות קוליות לטלפונים סלולריים בהקלטה מקומית על ידי משתמש. ניתן לשינוי ע"י המפעיל בפשטות.
15.18.13   תצוגה גרפית לבקרה  :
המערכת תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית בצבעים וברזולוציה גבוהה.  

נדרשת תמיכה מלאה של התוכנה במסכיSVGA כולל תמיכה ב-16 מיליון  (BIT 24 ) צבעים וברזולוציה של 800 X 600 פיקסלים.

התוכנה תאפשר הצגת קבוצה לוגית של נקודות בקרה ומדידה על גבי תמונה גרפית ועדכון הנתונים על המסך בזמן אמת.  

התוכנה תאפשר הגדרת משתני צבע בתלות במדידה - לדוגמא צבעית האזור הממוזג באדום אשר הטמפרטורה מעל הערך הרצוי ובכחול כאשר הטמפרטורה מתחת לערך הרצוי.  
התוכנה תאפשר לעבור מתמונה לתמונה בצורה היררכית בשיטת ה- ZOOM כך שניתן יהיה לעבור בצורה פשוטה וקלה מהמערכת הכוללת לתת- ערכות בצורה אינטראקטיבית וללא צורך בהקלדת פקודות מילוליות. 

התוכנה הגרפית תאפשר שירטוט צורות גיאומטריות (קו, ריבוע, עיגול) וטקסט בצורה בצבעים ובגדלים משתנים. 

התוכנה תאפשר שימוש בצורות גרפיות השמורות בספריה לשימוש חוזר כגון:  שנאים, ברזים, מפוחים, משאבות וכדומה.
15.18.14       השלמה לאופני מדידה:
1. מערכות הבקרה ימדדו לפי קומפלט לאותה מכונה.
2. IO נוספים ישולמו למדידות מיוחדות.
3. לא ישולם בנפרד עבור אינסטלציה חשמלית בין לוח לציוד מיזוג אוויר,  
     המחיר כלול במחיר של הלוח.

ד.  כל מערכת הבקרה כוללת את כל הבקרים, החיישנים בין אם צוין ובין   
     אם לא, את כל החיווט , האינסטלציה החשמלית ותקשורת נדרשות.

15.19 הנחיות אקוסטיות 
מפרט יועץ האקוסטיקה הוא חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

1)
הערה חשובה:
הנ"ל עקרונות בלבד, מחובת הקבלן לקבל דרך המזמין הנחיות אקוסטיות מפורטות של יועץ האקוסטיקה.

2)
תעלת הספקת והחזרת האוויר יותקנו עם בידוד אקוסטי פנימי.

3)
מפוחים יוצבו על כריות נאופרן משככות מטיפוס ND מתוצרת MASON או שווה ערך, או בולמים קפיציים עם שקיעה "1. מומלץ לבצע מתחת לשורת המפוחים רצפה צפה אחידה על פלציב. באופן דומה, מומלץ לבצע רצפה צפה אחידה מתחת לשורת היטאות על הגג.

4)
תמיכות צנרת רועדת או תעלות רועדות לרצפת הגג, תהיינה על גבי כריות משככות מנאופרן מטיפוס SUPER W או שווה ערך.
5) 
מפלסי רעש:


מפלס הרעש במשרדים ובשטחי הציבור לא יעלה על (A) db 45= L

מפלס הרעש בחדרי אשפוז לא יעלה על (A) db 40= L

מפלס הרעש בחדרי ישיבות לא יעלה על (A) db 35= L

הבדיקה תעשה במהירות העבודה הרגילה (עפ"ר בינונית) של הציוד.

6)
תליית צנרת בחדר המכונות:

צנרת שתיתלה מהתקרה המסיבית תיתלה ממנה באמצעות בולמי זעזועים קפיציים משולבים בנאופרן, בעלי שקיעה סטטית של "1, דוגמת תוצרת MASON דגם PC30N או שווה ערך. תעלות תחוברנה ליחידות הטיפול באוויר על ידי חיבורים גמישים.
7)
חיבורים גמישים לצנרת העולה בפירים
הצנרת העולה לאורך הפירים תחובר באופן גמיש אל הקירות באמצעות צמיג מפח אלסטי גמיש שאל חלקו הפנימי צמוד גומי אלסטי דוגמת תוצרת FLAMCO MUFRO או שווה ערך מאושר.

8)
מעבר צנרת ותעלה בקירות

במעבר צנרת רועדת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי ארמפלס או שווה ערך . את הגומי יש לעטוף בשרוול פח ולמלא במלט את המרווח בין הצינור לקיר. במעבר של תעלות דרך קירות יש לעטוף את התעלה באזור המעבר ביריעות לבד בעובי 1.0 ס"מ או בארמפלקס ולאטום מסביב במלט.

הערה:  כל הפרטים המופיעים בסעיפים 7-1 יסופקו כקומפלט אינטגרלי של ציוד מיזוג האוויר, גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב הכמויות.

9) 
השלמה לאופני מדידה
כל האמצעים האקוסטיים מלבד משתיקים כלולים ללא תוספות מחיר במכונות ו/או בכל מתקן אחר, לרבות תליית צנרת ותעלות.
15.20 הנחיות יועץ הבטיחות

מפרט יועץ הבטיחות הוא חלק בלתי נפרד מפרט זה.

15.20.1     שחרור חום ועשן :
בכל שטחים שמוגדרים על ידי יועץ הבטיחות תתוכנן מערכת שחרור עשן מאולץ על  ידי מפוחים המתוכננים  ל- 8  החלפות אוויר בשעה. 

המפוח לשחרור עשן יהיה עמיד אש לטמפרטורה של C ° 250  התעלות יתוכננו לעמידות אש למשך 120 דקות. 

15.20.2      מיזוג אוויר :
כל הוראות בנושא מיזוג אוויר המפורטות מטה הינן דרישות בטיחות אש כלליות. 

מערכת מיזוג האוויר והאוורור תופסקנה אוטומטית עם קבלת התראה על גילוי האש ממערכת הגילוי. התראה מ- 2 גלאים ויותר או ניפוץ לחצן, הפסקת מיזוג והפעלת מפוחים רק לאזור הגילוי, לפי הנחיה של יועץ בטיחות.
בכל מקום שבו תעלת מיזוג האוויר תעבור דרך קיר, המהווה קיר הפרדה לאגפי אש, יקבע "מדף אש" לסגירה אוטומטית בעת גילוי עשן במסדרון. 

מדפי האש המוזכרים לעיל, יהיו עשויים מאלמנטים עמידי אש למשך זמן של 90 דקות לפחות. סגירתם תהווה חסימה מקסימלית למעבר אוויר לקטע המוביל. מדפי האש יעמדו בתקן ישראלי. 
מדפי האש כאמור, יותקנו בתעלות באופן אשר יאפשר בקרה, טיפול ותחזוקה נאותה. 
חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים בתעלות מיזוג האוויר יהיו מסוג V.3.3 לפחות (כמוגדר בת"י 755).
אין להתקין חומרי בידוד בקטעי התעלות, העוברים דרך קירות ההפרדה, אשר לבנייתם נדרשו החומרים העשויים מאלמנטים עמידי אש.

התעלות תהיינה אטומות לכל אורכן במידה מספקת ולא יקבעו בהן פתחים, פרט לצורך פעולת המערכת. 
יש להתקין "מפסק חשמלי אוטומטי" (חירום) אשר יפסיק את פעולת מיזוג האוויר בשעת פרוץ שריפה בבנין.
האינדיקציה להפעלת המפסק האוטומטי כאמור, תיעשה באמצעות "וסת חירום" (תרמוסטט), עם עליית הטמפרטורה למידת חום מתוכננת,                            או באמצעות גלאי עשן או גלאי שריפה אחרים, שאר יותקנו במבנה כחלק ממערכת גילוי אש.
15.20.3     השלמה לאופני מדידה:
כל האמצעים הדרושים לביצוע הנ"ל פרט לדמפרי אש (שימדדו בנפרד) כלולים במחירי המכונות, הציוד, התעלות, בידוד , וחלקי המערכת.

15.21 אופני מדידה ומחירים

הרשום במפרט (בפרקי ההשלמה) והרשום בכתב הכמויות ובאופני המדידה של המפרט הבינמשרדי משלימים אחד את השני, וכל סעיף יכלול את האמור בשלושתם.

עדיפות:

א.  מסמכים, תכניות

ב.  הרשום בהשלמות במפרט ואופני המדידה.

ג.  המפרט הבינמשרדי.

1. עבור שרות בתקופת הבדק לא ישולם בנפרד הוא כלול בכל הסעיפים. 
2. הקבלן חייב לספק פיגומים ומכשירי עזר הדרושים לעבודתו על חשבונו הוא. מחיר עבור הנ"ל נכלל במחיר התקנת ציוד מיזוג אוויר, תעלות, צנרות וכו'.
3. המתכנן רשאי להגדיל את ספיקות האוויר ותפוקות של המפוחים, היט"אות והמשאבות ב- 20% ללא תוספת מחיר. 
4. פריצה עבור פתחים בקירות בלוק וגבס לא ישולם בנפרד. פתיחת פתחים קיר בטונים על ידי קבלן בניה.
5. הקבלן אחראי להתאמת מפלי הלחץ של כל המפוחים ויטאו"ת וכל המשאבות למערכות בהם הם הותקנו ועליו להתאים את גדלי המשאבות והמפוחים למפלי לחץ אלה ללא תוספת מחיר.
6. כל המחירים החריגים יחושבו לפי "דקל" פחות 20% הנחה אלא אם צוין אחרת.
7. עבור כל הפיגומים, מתקני עזר לצורך התקנת תעלות, צינורות, מערכות חשמל ציוד וכו' לא ישולם בנפרד. המחיר נכלל במחיר התעלות, הצינורות ומערכות החשמל וכו'.
8. קונסטרוקציה עבור תלית תעלות, צנרת מים ותעלות, חשמל במיזוג אוויר, כלולה במחיר תעלות, צנרת אינסטלציה חשמלית ללא תוספת מחיר. הנ"ל מתייחס לקונסטרוקציה משותפת עם מערכות אחרות אשר לא באחריותו.
9. מחירי היחידה כוללים את כל הציוד והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה מפאת המופיע בתוכניות, כתב כמויות ומפרטים ו/או בהוראת המפקח ו/או יועץ וממונה הבטיחות, לרבות מנופים, כננות חשמליות, מעקות בטיחות וכו'. לא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין הנ"ל או בגין בטלות הנובעות מהפסקות עבודה קצובות בהתאם לצרכי בית החולים. לא תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור העתקת ציודו, לרבות מנופים, פיגומים וכננות חשמליות וכו' בהתאם לצרכי בית החולים וכנגזרת של התיאום שיבצע באחריות עם הגורמים השונים כפי שהוסבר. 
10. מחירי הפירוקים כוללים פירוק ופינוי משטח בית החולים של כל מערכות מיזוג האוויר הקיימות ו/או מערכות אחרות שפירוקן נדרש לצורך ביצוע עבודות מכרז זה - מכל מקום/מיקום קיים. על הקבלן לקבל את אישור המפקח ו/או יועץ. 
11. מובהר כי על הקבלן לקבל את אישור מהנדס בית החולים או המפקח בטרם יפנה מהשטח את האלמנטים שיפורקו. אלמנטים אותם יחליט מהנדס בית החולים לשמור, יועברו למקום אחסון ע"י וע"ח הקבלן. 
12. על אטימת תעלות אוורור לא ישולם בנפרד, מחיר האטימה  כלול במחיר התעלות.
13. באחריותו של קבלן מיזוג האוויר לעטוף תעלות שחרור עשן אשר עוברות דרך אזור אש אחר בחומר חסין אש לעמידה במשך שעתיים.
14. קונסטרוקציה משותפת עם מערכות אחרות עבור תלית תעלות,צנרת חשמל ומיזוג אויר, כלולה במחיר תעלות, צנרת אינסטלציה חשמלית ללא תוספת מחיר.
15.22 בדיקות מעבדה ואחרות על חשבון הקבלן (ללא תשלום נפרד)

על הקבלן לבצע את תוצאות בדיקת מעבדה לבאים:

1. עובי פח מגולבן לסוגי התעלות (לפי מימדיהן) - לפי התקן. 
2. עובי גילבון.
3. עמידות בידוד התעלות וצנרת, יחידות וחלקים לא מתכתיים אחרים, בשריפות (לפי התקן). על הקבלן להביא דוגמת בידוד עם אישור מעבדה מאושרת. 
4. בדיקת כל מערכות שחרור עשן לפי תקן ישראלי 1001, וכל תקני NFPA בנושאי שאיבת עשן.
5. בדיקה ואישור על ידי מכון התקנים של מערכת מיזוג אוויר, אוורור וסילוק העשן . 
6. בדיקת הפעלת מפוחי עשן, דמפרי אש, והדממת כל מערכת מיזוג האוויר בזמן  שריפה כמפורט במסמך נפרד, ותאום קבלני חשמל וקבלן מיזוג אוויר. 
7. אישור מעבדה מוסמכת, המעיד כי מערכת מיזוג האוויר המותקנת במקום תוכננה ובוצעה וענה לת"י 1001 .
8. בדיקת עובי פח וצביעת תעלות מפח שחור. 
9. בדיקת תפרים מרותכים בתעלת פח שחור. 
10. בדיקת לחץ (15 אטמ' ) ל- 24 שעות לצנרת מים. 
11. בדיקת שיפועי ניקוז. 
12. מדידת אמפרזים, חשמל של כל המנועים, הגנות על גופי חימום חשמליים. 

13. אישור בודק מוסמך לחשמל לכל מערכות החשמל. 
14. בדיקת תליות צנרת לפי המפרט בין משרדי. 
15. בדיקת צביעת צנרת המים. 
16. הצגת אישורי תעודות הרתכים שעבדו אצל הקבלן, לרבות הצהרת הקבלן על נכונותם.
17. בניגוד לאמור במפרט הכללי 08 עבודות חשמל הרי שמתקן החשמל ייבדק בתום העבודה על יד בודק מוסמך שיאושר על ידי המפקח. עלות הבדיקה והאישור על חשבון הקבלן ללא תשלום נפרד.

15.23 הערות לכתב הכמויות

א. כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים הקיימים ולתכניות. 
ב. 
כל הרשום והמופיע במפרט הטכנית נכלל בסעיפי כתב הכמויות גם אם לא צוין במפרט בסעיף זה או אחר.

ג. 
כל סעיף בכתב הכמויות כולל: אספקה, התקנה, הרכבה, ויסות, שירות ואחריות, אלא אם צוין אחרת. 
ד. 
רשימת הכמויות אינה סופית להזמנת ציוד. 

ה. 
רשימה מדויקת של הציוד תיעשה ע"י הקבלן לפי המצב במקום, לפי אישור המתכנן והמפקח. 

ו. 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או עבור פיצול מאייד של יט"א ליותר ממעגל אחד לא ישולם בנפרד.

ז. 
המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות לפי הצורך ושיקול דעתו.

15.24 רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מערכות דומות (המותקנות 5 שנים לפחות)  
שם הלקוח

טלפון

תאריך הפעלה

הספק היחידה 
_______________________________________________________
א. _______________________________________________________
ב. _______________________________________________________
ג. _______________________________________________________
ד. ______________________________________________________

ה. _______________________________________________________

נספח ה – רשימת תכניות
15.25      רשימת תכניות

	מס'
	תאור התכנית
	מספר תכנית

	1
	המטולוגיה קומה "6"
	A0602

	2
	המטולוגיה קומה "6" – צנרת מים מז"א
	A0602-6

	3
	פרטים
	Adt-1

	4
	המטולוגיה קומה "6" הנחיות בניה
	A0602-5


ח ו ז ה
שנערך ונחתם בחיפה ביום ....................  בחודש...............שנת................ 
ב י ן                            המרכז רפואי "בני ציון", חיפה          
                                   (להלן:- 'ביה"ח' או 'בית החולים' או 'המזמין')                         מצד אחד
ו ב י ן  ............................................................................................................
....................................................................................................................... 
עוסק מורשה מס'  - .......................................... 
                                  (להלן: הספק)                                  מצד שני
הואיל       וביה"ח מעונין  ב- ...מערכת מיזוג אויר  המטולוגיה  ......
והואיל          והספק הגיש   ב  .......................הצעה חתומה על ידו למכרז   
                     מס'_1/2019  שנתקבלה ע"י הנהלת ביה"ח, ע"ס ____________ .
והואיל     וועדת המכרזים של ביה"ח החליטה בישיבתה מיום ............ למסור את 
                 העבודה לחב' ................................. 
 והואיל      והספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המפרט/מכרז 
                  ותנאי חוזה  זה,
אי לכך הותנה וסוכם בין הצדדים כדלקמן:-
1.  המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
2. בית החולים מוסר בזה לספק והספק מקבל על עצמו ומתחייב להוציא   
    לפועל את עבודות מערכת מיזוג אויר...בהתאם לתנאי המפרט המצורפים לחוזה זה ולשביעות רצון  הנהלת ביה"ח.
    הספק מתחייב בזאת לבצע העבודות על פי מכרז זה באופן אשר לא יפריע 
    לפעילות השוטפת של ביה"ח  ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בביה"ח.
*   במקרה של חברה רשומה, יש לרשום מספר החברה, שמות המנהלים המוסמכים לחתום וכתובת החברה. 
3.  המסמכים דלהלן מהווים נספחים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו:-
    א. מפרט טכני + כתב כמויות 
    ב. תנאי תשלום
    ג. סעיף ביטוח + אישור על כיסוי ביטוחי
    ד. נוסח ערבות ביצוע
    ה. טופס מדף 3000 


    כל המפרטים הכלליים שאינם מצורפים, הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת   
    מטעם   משרד הבטחון, משרד העבודה, משרד השיכון והתקן הישראלי. הוצאות 
    אחרונות של   המסמכים לעיל, מהווים יחד את מסמכי ההסכם, בין שהם  
    מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה.  
    הספק מצהיר בזה, שאין לו הסתייגויות מהתכנון וכי  הוא  מתחייב לתאם עם    
    המתכנן את עבודותיו לפי הנחיות המתכנן.

4.  האחראי לבצוע הסכם זה מטעם בית החולים יהיה מהנדס ביה"ח ו/או מפקח 
     אחר כפי שימונה מטעם בית החולים, אשר ייקרא להלן "המפקח".
5.  הנהלת בית החולים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ע"י הוספה או הפחתה של   
     כמות העבודה בגבולות של עד 25% משכר החוזה. כן יהיה המזמין רשאי, בכפוף 
     לאישור מוקדם, בכתב, מאת ביה"ח, ו/או המפקח, להוסיף או להפחית את כמות 
     העבודה בכל אחד מסעיפי הכמויות ברשימת הכמויות בכל הכמויות שימצא 
     לנכון במסגרת הנ"ל.  
     במידה והוספו פריטים כאמור, יהא  מחירם בהתאם  לפריטים זהים או דומים 
     בהצעת הספק.
6.  הספק מצהיר ומתחייב בזאת לסיים עבודתו על פי המכרז 
4 חודשים ממועד מתן צו תחילת העבודה.  
עם זאת מובהר בזאת בין הצדדים כי מאחר ובחלק משטח הפרויקט טרם הסתיימה הבנייה, יקבע מועד סיום העבודה  בשטח בו טרם הסתיימה הבניה בהתאם לקצב התקדמות הקבלן הראשי ובכל מקרה בהתאם להנחיות ואישור המפקח/מנהל הפרויקט. 
     הספק מתחייב בזאת לבצע עבודתו תוך שילוב מלא עם הקבלן הראשי ובכפוף 
     להנחיות מנהל הפרויקט/ מהנדס/מפקח מטעם המזמין. הספק יבצע את העבודה  
     בשלבים בתאום מלא עם מהנדס ביה"ח ו/או המפקח. העבודות יבוצעו במידת 
     האפשר באופן יומיומי. כן מתחייב הספק להביא לסיום כל  העבודות בצורה
     מקצועית מעולה ולשביעות רצון ביה"ח והמפקח/מנהל הפרויקט,  בהתאם  
    לנקבע  בנספחים המצורפים לחוזה זה. במידה  ויהיו שינויים או תוספות, מועד 
    סיום העבודה ישתנה וזאת בהתאם להנחיות המפקח/מנהל הפרויקט ובאישורו. 
7. להבטחת מילוי התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י המזמין, יפקיד הספק בידי המזמין בעת חתימת הסכם זה שטר ערבות בנקאית בגובה  של  5%  מערך  העבודות להבטחת ביצוע העבודות (ערבות ביצוע) בהתאם לנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ד' להסכם זה.  בסיומן של העבודות יפקיד הספק שטר ערבות בנקאית בגובה של  10% מערך העבודות שבוצעו בפועל, למען הבטחת טיב העבודה (ערבות טיב ביצוע).  משך תוקפה של ערבות טיב הביצוע יהיה למשך שנה ממועד סיום העבודות עפ"י מכרז זה. הערבות תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה הינו המדד האחרון שפורסם ואשר היה ידוע בעת חתימת חוזה זה.  מבלי לפגוע באמור לעיל, ולמען הסר ספק, הספק אחראי לטיב העבודה למשך התקופה הקבועה בהוראות המפרט המצ"ב להסכם זה ויבצע כל תיקון או שיפוץ שיתבקש במשך תקופה זו ללא כל  תמורה נוספת, סמוך לקריאה ובהתאם להוראות המפרט.

8.  בתמורה לביצוע העבודות, תשלם הנהלת בית החולים סך של ...................... 
     כולל מע"מ (להלן:'התמורה'). התמורה הנ"ל הנה סופית וכוללת את כל העלויות, 
     רווח קבלני ושכר עובדים הכרוכים בביצוע העבודות על פי מכרז זה, כולל 
     תיקונים הנובעים מביצוע העבודות על פי מכרז זה שביצע הספק ו/או מי מטעמו.
9.  מוסכם במפורש, שלאחר סיום העבודה החברה/הספק תהיה/יהיה אחראי/ת במשך 12 חודשים  לתפעול שוטף של המערכת ויהיה על החברה/ספק להחליף או לתקן כל הדרוש בתוך לא יותר מ – 24 שעות ממועד העברת הדרישה. רק במידה והמערכת תפעל ללא תקלות, היא תתקבל סופית, לאחר אישור מהנדס ביה"ח .         
לא תיקן הספק את הדרוש תיקון כאמור, יהא בית  החולים רשאי לתקן בעצמו או באמצעות אחרים על חשבון הספק, וכן רשאי הוא  לממש הערבות לשם כך.
10. לא השלים הספק את העבודות תוך התקופה כאמור בסעיף 6 לעיל, ישא בקנס  
      כספי של - 1000  ש"ח (אלף ₪) לכל יום אחור וזאת אם הסיבות לאחור בביצוע 
      העבודה לא  מקובלות על המפקח/המהנדס של בית החולים. הקנס יקוזז 
      מהסכומים המגיעים  לספק לפי ס' 8 לעיל. הקנס הנ"ל יוצמד למדד הכללי 
      הידוע בחודש החלת תשלום הקנס.
11. לא הביא הספק לסיום העבודות לשביעות רצון הנהלת בית החולים, בהתאם 
      לנקבע,  מוסכם מראש בין הצדדים, כי הנהלת בית החולים זכאית להביא  
      לסיום העבודות  באמצעות אחר או אחרים על חשבון הספק. אין בסע' זה כדי  
      לפגוע בכל זכות ו/או תרופה העומדת לביה"ח על פי הסכם זה. 
12. הנהלת בית החולים תהא רשאית לקזז מהכספים המגיעים לספק כל הוצאה 
      הקשורה לסיום החוזה באמצעות גורמים אחרים או תשלומי פיצוי נזק.
13. הנהלת בית החולים תהא רשאית לממש את הערבות לכיסוי כל נזק או הוצאה  
      שנגרמו עקב  הפרת החוזה או תנאי מתנאיו ע"י הספק.
14. א) מוסכם בין הצדדים, כי הספק אחראי לכל נזק שייגרם עקב ביצוע הסכם זה 
           על ידו,  עובד מעובדיו וכל הבא מכוחו לרכוש בית החולים ולכל צד ג' ועליו 
           לשלם פיצוי  שייקבע עקב  גרימת נזק, כאמור.
      ב) במידה ובית החולים יחוייב בתשלום כל שהוא עקב נזק כאמור בסעיף א'
           יחזיר  הספק לבית החולים אותו הסכום מיד.
15. א) 
הספק לבדו יהא אחראי לתשלום כל נזק שייגרם לעובדיו או לכל הבאים
           
מכוחו.
      ב) 
מבלי לגרוע מאחריותו ומיתר התחייבויותיו לפי מכרז זה, הקבלן יבטח 
בחברת ביטוח, לטובתו ולטובת המזמין, את ביה"ח, על פי המפורט בנספח ג' להסכם זה. הספק יגיש את האישור הביטוחי לביה"ח עד למועד חתימת הסכם זה. 

16. במידה וקיימת סתירה בין סעיף מסעיפי החוזה לדבר האמור בנספח מנספחי  
      חוזה זה,  הסעיף בחוזה הוא הקובע.
17. הצדדים מצהירים בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה לבית 
      החולים  לפקח, להדריך או להורות לספק או לכל הבא מכוחו, אלא אמצעי  
      להבטיח ביצוע  הוראות  חוזה זה במלואן ולא תהיינה לספק ולכל המועסק על   
      ידו, או הבא מכוחו כל  זכויות של עובד מדינה, או עובד המועסק ע"י הממשלה  
      ולא יהא זכאי לכל תשלום,  פיצוי או הטבות אחרות  בקשר עם ביצוע הסכם זה  
      או הוראה הניתנת על פיו בקשר  עם סיום הסכם זה,  או הפסקת  ביצוע עבודה
      עפ"י ההסכם מכל סיבה שהיא. 
18.  הספק מתחייב לא להעביר את זכויותיו וחובותיו עפ"י חוזה זה לאחר. למען 
       הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי הספק אינו רשאי לבצע העבודות נשוא 
       הסכם /מכרז זה באמצעות קבלני משנה מטעמו ללא קבלת אישור מוקדם, 
       בכתב, מאת המזמין.
19.  הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להזכיר, להודיע ולמסור ולהביא לידיעת כל 
       אדם,  כל  ידיעה שתגיע אליו בקשר עם בצוע חוזה זה והוא מצהיר, כי ידוע לו  
       שאי מילוי  התחייבות זו תהווה  עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין  
       תשל"ז - 1977.
20. אין בהסכם זה כדי להפוך את הספק או הבאים מכוחו כסוכנים, שליחים או 
       נציגי בית  החולים.
      מוסכם במפורש, כי לא ייווצרו כל יחסי עובד ומעביד בין ביה"ח לספק, עובד  
      מעובדיו  או כל   הבא מכוחו, וכי הספק ישא בכל תשלום או הוצאה הנובעים 
      ממשגה או טענה  בתחום זה. הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את ביה"ח , 
      מיד עם דרישה בגין כל סכום אשר יתבע ו/או ידרש לשלם כמעביד בגין עובדי 
      הספק ו/או קבלני משנה של הספק. 
      האמור בסע' זה אינו גורע מיתר חובות הספק לפי חוזה זה. 
21. כל המסמכים מכל סוג שהוא , לרבות תוכניות, תשריטים וכל רישום אחר אשר 
      הספק חייב לנהל ו/או להחזיק ברשותו, מהווים רכוש ביה"ח ולא יועברו אל 
      מחוץ לביה"ח ו/או לכל צד שלישי ללא רשות ביה"ח מראש ובכתב. 
22. אי שימוש ע"י הנהלת בית החולים בכל זכות מזכויותיה ועפ"י חוזה זה או עפ"י  
      כל   דין,   לא יחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד ההנהלה, אלא אם נעשה  
      בכתב ואין  שינוי מהסכם זה  ובכל הוראה מהוראותיו, אלא בכתב.
23. הפרה של הסעיפים: 2,6,7,9,15,18,19,21 תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.  
      במקרה של הפרה יסודית, הצד המקיים את ההסכם רשאי לבטל  את  ההסכם 
      או להיזקק לכל תרופה על פי דין.
24.  הודעות לצורך הסכם זה יהיו בדואר רשום ויראו כאילו הגיעו לתעודתן תוך 72 
       שעות  ממסירתם לדואר.
25.  חשבונות הספק ישולמו על פי הוראות נספח ב' להסכם זה, ובכל מקרה רק 
       לאחר אישור המפקח על ביצוע העבודה ושביעות רצונו ממנה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:-
   ---------------------------------------               ---------------------------------------                                                                                       
הנהלת המרכז הרפואי   "בני ציון"                              הספק 
המרכז רפואי "בני ציון" חיפה

אמות מידה למכרז 1/2019
מערכת מיזוג אויר המטולוגיה
1. 60% ממשקל ההצעות יהווה המחיר.

2. 40% ממשקל ההצעות יהוו התאמה בהתאם לדרישות המכרז, כישורים, וניסיון של הספק בעבודות מסוג זה, במבנים ציבוריים דומים.  
PAGE  

