מכרז פומבי מס' 20/2019

לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית

| חשוון, תש"ף | נובמבר, 2019 |
| --- | --- |

סוכנות החלל הישראלית, מנחם בגין 52, תל אביב. טל': 03-7649600, פקס': 03-7649622

כתובת אתר המשרד באינטרנט: http://www.most.gov.il

הנדון:	הזמנה להציע הצעות - מכרז פומבי מס' 20/2019 לשדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית

הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות לשדרוג (ביצוע מיגרציה ממערכת דרופל 7 לדרופל 8) ולתחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה ובמיוחד הוראות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה (להלן: "המכרז").

ריכוז מועדים:

- מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מ/המציעים: ה-27/11/2019, עד השעה 16:00;

- מועד אחרון להגשת הצעות: ה- 08/01/2020 עד השעה 12:00;

בברכה,

משה הראל

יו"ר ועדת מכרזים

משרד המדע והטכנולוגיה

תוכן העניינים

חלק ב' - חוברת ההצעה	35

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה	36

נספח ב'2 – ניסיון המציע	39

נספח ב'3א – פרטי מנהל הפרויקט וניסיונו	40

נספח ב'3ב – פרטי מאפיין מוצע וניסיונו	42

נספח ב'3ג – פרטי מעצב מוצע וניסיונו	44

נספח ב'4 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	46

נספח ב'5 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	47

נספח ב'6 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	49

נספח ב'7 – הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור	51

נספח ב'8 – הצעת מחיר	52

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים	54

נספח ג'1 להסכם – ערבות ביצוע	70

# חלק א' - נוהל המכרז ותנאיו

מכרז מס' 20/2019 לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית

- מבוא

  - משרד המדע והטכנולוגיה באמצעות סוכנות החלל הישראלית, אגף מערכות מידע (להלן: "המזמין", "המשרד", "הסוכנות"), פונה בזאת לקבלת הצעות לשדרוג (לרבות ביצוע מיגרציה  לדרופל 8) ולתחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית (להלן: "השירותים" או "העבודות"), וזאת בהתאם לדרישת המשרד ובהתאם למפורט במסמכים המצורפים למכרז זה.

  - למען הסר ספק המכרז פונה לנשים ולגברים בשווה וכל שימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הצעות שיתקבלו במכרז זה יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר בשנת 2020.

  - המצב הקיים:

לסוכנות החלל הישראלית ישנו אתר אינטרנט פעיל החל משנת 2014, בכתובת: http://www.space.gov.il/.

באתר ישנו מידע רב על פעילות הסוכנות, על מחקר וחדשות בתחום החלל, על אירועים המתקיימים ועוד. מטרתו היא הנגשת תחום החלל לציבור הישראלי.  האתר פותח בפלטפורמת דרופל 7 ומתוחזק בשרתי ממשל זמין של רשות התקשוב הממשלתי.

האתר הוקם על ידי ספק שנבחר על ידי המשרד, ומתוחזק על ידו. במהלך השנים בוצעו אפיונים, עדכונים ושינויים במבנה ובתצוגת האתר. בשנים האחרונות נוספו שירותי אופטימיזציה לאתר וכן הפצת ניוזלטר.

כעת מבקש המשרד לצאת להתקשרות חדשה עם אפשרות להארכתה בהמשך:

בשלב ראשון, השירותים שיסופקו במסגרת ההתקשרות יינתנו על בסיס הפלטפורמה הקיימת של האתר שפותח בדרופל 7 על שרתי ממשל זמין. בשלב ראשוני הספק יידרש לתחזק את האתר הקיים, ולבצע עדכונים, שינויים ושיפורים (שו"ש) שוטפים אם וככל שידרשו. בשלב מאוחר יותר של ההתקשרות, במהלך השנה הראשונה להתקשרות, יבקש המשרד לבצע מיגרציה של האתר  לדרופל 8, על בסיס האפיון האתר הקיים ובתוספת מספר עדכונים בכמה מן הרכיבים בו.

המכרז פונה לגופים בעלי ניסיון בבנייה ובתחזוקה של אתרי אינטרנט בסביבת דרופל.

- הגדרות

  - היחידה המזמינה או המזמין –  משרד המדע והטכנולוגיה, סוכנות החלל הישראלית.

  - מציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - המציע הזוכה / הספק – מציע שהצעתו הוכרזה כזוכה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

  - המשרד – משרד המדע והטכנולוגיה.

  - הסכם התקשרות – הסכם ההתקשרות נשוא מכרז זה, המצ"ב כחלק ג' למסמכי המכרז.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז ותכנית הפרויקט המוצעת – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - השירותים נשואי המכרז – תחזוקה שוטפת של אתר סוכנות החלל הישראלית, שדרוג האתר וביצוע מיגרציה לדרופל 8 בתוספת מספר עדכונים כמפורט במכרז זה.

  - ערבות ביצוע – ערבות המבטיחה את מילוי התחייבויות המציע על-פי תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים והסכם ההתקשרות.

  - שנה אחרונה / שנים אחרונות – הספירה מתייחסת לשנה / שנים מהמועד האחרון להגשת הצעה למכרז, אלא אם כן מצוין אחרת.

  - תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז.

  - אתר אינטרנט – במכרז זה – אתר אינטרנט פתוח לגלישה בו לפחות שני דפי אינטרנט (לפחות שני עמודים פנימיים (לשוניות (טאבים) המשותפים לתחום מסוים. במסגרת זו לא יוכרו דפי נחיתה כאתרי אינטרנט.

- תקופת ההתקשרות:

  - תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת מיום חתימת הצדדים על החוזה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המציע ייערך לאותו מועד לצורך תחילת ביצוע העבודה.

  - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, אם ישתכנע כי קיים צורך בכך (להלן: "תקופות הארכה"). יובהר כי סך תקופות ההתקשרות לא יעלו במצטבר על ארבע שנים, והכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים, הוראות התכ"ם והוראות למכרז זה.

  - מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות ההארכה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות ההארכה, לפי שיקול דעתו.

  - ההתקשרות כפופה לזמינות תקציבית.

- תיאור הפרויקט והשירותים הנדרשים

  - לסוכנות החלל ישנו אתר אינטרנט פעיל. לצורך תחזוקת האתר וכן שדרוגו לדרופל 8 תוך שיפור כמה מן המדורים שבו, מבקש המשרד לקבל את השירותים הבאים:

    - תחזוקה מלאה ושוטפת של האתר, לרבות תיקון תקלות באתר מכל סוג שהוא, שתתנהל מול סוכנות החלל ומול יח' ממשל זמין המארחת את האתר בשרתיה.

    - שינויים ושיפורים (שו"ש) באתר, הכוללים תוספות ועדכונים ברחבי האתר, במידת הצורך ובכפוף לאישור והקצאת שעות עבודה.

    - איפיון וסקיצות לכמה מדורים ספציפיים באתר הסוכנות, כפי שמוגדר במפרט השירותים.

    - ביצוע מיגרציה של אתר סוכנות החלל למערכת דרופל גרסה 8. הביצוע  יתבסס על אותו אתר קיים, שפותח בדרופל בגרסה 7, למעט עדכונים במדורים הספציפיים שישודרגו.

  - צוות ביצוע למתן השירותים

לצורך ביצוע העבודות יעמיד הספק צוות הכולל: 1. מתכנת 2. מאפיין 3. מעצב 4. מומחה UX/UI. כמו כן יעמיד המציע: 5. מנהל פרויקט שיהיה איש הקשר עם נציגי המשרד לאורך כל הפרויקט ולצורך כלל השירותים ומעטפת מנהלית מלאה. ניתן להעמיד אדם אחד עבור כמה תפקידים.

יובהר כי למעט מנהל הפרויקט, אין הכרח שיתר חברי הצוות יועסקו ע"י המציע בהעסקה ישירה. המציע יוכל להציג בעלי תפקידים אלו כקבלני משנה. במקרה כזה על המציע להציג במסגרת הצעתו הסכמים מותנים לשיתוף פעולה במקרה של זכייה במכרז.

  - במפרט השירותים – נספח א'1, מתוארות בהרחבה הדרישות המלאות מהמערכת שהמשרד מבקש לקבל, לרבות פירוט שלבי העבודה, התהליכים, התשתיות וכל הדרישות מהספק שהצעתו תזכה במכרז.

- תנאי סף

לצורך הגשת הצעה למכרז זה יאפשר המשרד שימוש של הגוף המציע בקבלני משנה. במקרה כזה: על כל הגופים המוצעים לביצוע השירותים לעמוד בעצמם בתנאי הסף המנהליים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל.

לעניין עמידה בתנאי הסף המקצועיים (סעיף 5.2 להלן): ניתן להציג עמידה מצרפית בתנאי הסף, משמע ניתן לעמוד בתנאי הסף באמצעות הצגת ניסיון המציע ו/או ניסיון אחד או יותר מאנשי הצוות המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה (לדוג' ניתן להציג במענה לסעיף 5.2.1.3 את ניסיונו של המאפיין המוצע , וזה ייחשב כניסיון המציע לצורך בחינת ההצעה. יש להדגיש בבירור במסמכי ההצעה מיהו הגוף עליו נסוב הניסיון המוצג.

כמו כן, ניתן להציג ניסיון שנרכש באתר אינטרנט אחד או במספר אתרים לפי העניין.

  - תנאי סף מנהליים:

    - המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או עוסק מורשה.

    - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

    - אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.

    - אם המציע הינו גוף משפטי המאוגד כחברה או כשותפות רשומה, הוא אינו "חברה מפרה" כמשמעותה בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.

    - אם המציע הוא תאגיד - במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2019 או מוקדם מכך.

  - תנאי סף מקצועיים:

    - המציע:

      - המציע בעל ניסיון בהקמת חמישה (5) אתרי אינטרנט לפחות, בחמש השנים האחרונות, כאשר לפחות שניים מאתרים אלו פותח במערכת דרופל. על האתרים להיות אתרי תוכן במהותם (כלומר כאלה שעיקר פעולתם הוא לספק מידע דינמי ומתעדכן) עם תכנים מגוונים (טקסט, תמונות, וידאו) ומערכת ניהול תוכן למנהלי האתר (ממשק בק אופיס לעריכה, הזנת תוכן, ניהול הגדרות, תפריטים וכיו"ב).

      - המציע בעל ניסיון בתחזוקת חמישה (5) אתרי אינטרנט לפחות, 2 מהם בדרופל, לאורך שנה לפחות עבור כל אתר, בחמש השנים האחרונות.

      - המציע בעל ניסיון באיפיון חמישה (5) אתרי אינטרנט לפחות, בחמש השנים האחרונות.

      - המציע בעל ניסיון בעיצוב חמישה (5) אתרי אינטרנט לפחות, בחמש השנים האחרונות.

לעניין סעיפים 5.2.1.1-5.2.1.4 "ניסיון המציע" – לרבות ניסיון שנרכש באמצעות נותני שירותים וקבלני משנה.

לעניין סעיפים 5.2.1.3-5.2.1.4 בלבד "ניסיון המציע" – לרבות ניסיון שרכש מי מחברי הצוות המוצעים לפרויקט, בין אם עבור המציע ובין אם לאו, ובלבד שהמציע או חבר צוות יחיד מטעמו רכשו ניסיון מלא – איפיינו \ עיצבו 5 אתרי אינטרנט בחמש השנים האחרונות.

במקרה בו המציע מגיש ניסיון שצבר באמצעות נותני שירותים וקבלני משנה או ניסיון של מי מחברי הצוות, יש לציין במפורש מיהו הגורם אשר צבר את הניסיון האמור בכל אחד מהסעיפים הנ"ל.

    - מנהל הפרויקט:

למנהל ניסיון בניהול של לפחות שלושה (3) פרויקטים של תחזוקת אתר בחמש השנים האחרונות, לפחות אחד מהם פותח במערכת דרופל.

"ניסיון בניהול" לצורך עמידה בתנאי זה משמע ריכוז עבודת תחזוקת האתר והמערכות מול אנשי הפיתוח, הבדיקות ויתר עובדי הפרויקט וכן מול הלקוחות.

- מסמכים נדרשים שיש לצרף בהגשת ההצעה

להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

  - חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף ‎8 להלן.

  - העתק תעודת עוסק מורשה ו/או העתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע), לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎5.1.1 לעיל. במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף, להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎5.1.2 לעיל. במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם. במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - אם המציע הוא תאגיד - יצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לשנת 2018 או מוקדם מכך לרשם החברות, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ‎5.1.5. במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - במידה והמציע מתקשר עם קבלני משנה לצורך הגשת ההצעה ואספקת השירותים, יש להציג הסכמי שיתוף פעולה מותנים חתומים ע"י שני הצדדים.

  - פרטים אודות ניסיונו של המציע, כנדרש בסעיף ‎5.2.1 לעיל. הניסיון הנדרש על-פי סעיף זה יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה, הכוללת מפרטים מלאים של האתרים שפותחו/תוחזקו/אופיינו/עוצבו על ידו, פירוט של כלי העבודה, הצרכים, האפיונים וכו'. הכל לפי הנדרש בטבלאות שבנספח (נספח ב'2).

  - פרטים אודות השכלתו וניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע כנדרש בסעיף ‎5.2.2 לעיל. הניסיון הנדרש ימולא על פי הפורמט הנדרש בנספח ב'3. יש לצרף מסמך קורות חיים ומסמכים רלוונטיים נוספים המעידים על הכשרות וניסיונו של מנהל הפרויקט, לרבות מפרטים מלאים של המערכות שבפיתוחן היה שותף בתפקיד ניהולי.

  - מסמכי קורות חיים ותיקי עבודות של מתכנת, מעצב ומאפיין מוצעים (ניתן להגיש אדם אחד לשני התפקידים).

  - תיק עבודות של המציע. יש לכלול קישורים ל-2 אתרים שהקים או תחזק המציע ושהוצגו במסגרת הצגת ניסיונו לצורך בחינת ההצעה לעמידה בתנאי הסף ואמות המידה, וכן לצרף הסברים לגבי הפרויקטים. מומלץ להדגיש אלמנטים ייחודיים וניסיון רלוונטי למכרז זה.

  - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד (נספח ב'5). במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'6). במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (נספח ב'7). במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח ב'8). במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - הצעת מחיר – בנפרד.

  - מסמך בשפה העברית המתאר את פרופיל המציע. במידה והמציע מציג בהצעתו קבלני משנה – יש להגיש נספח זה חתום ע"י כלל הגופים.

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור בסעיף ‎18.2 לפרק זה.

  - מסמכי המכרז כשהם חתומים.

יש לחתום על כל מסמכי המכרז, מסמכי שאלות ההבהרה שיפורסמו ע"י המזמין והסכם ההתקשרות בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה (נספח ב'1) וההסכם (נספח ג') ייחתמו ע"י מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.

  - למציעים שיעמדו בתנאי הסף ויזומנו לראיון (בהתאם להליך המפורט להלן) - במסגרת בחינת איכות ההצעות, על המציע להגיש רעיון לעיצוב מחדש של אחד הרכיבים המצריכים עדכון, כפי שאופיינו בנספח השירותים (הסבר בהמשך). יש להציג את שלבי הפתרון. יודגש כי פתרון מפורט, מלא ואיכותי יזכה את המציע בניקוד רב יותר. המציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף ויזומנו לראיון (ראה אמת המידה ‎‎10.6.4) – יציגו בהרחבה בפני נציגי המשרד את הפתרון המוצע על ידם.

מודגש כי אין להציג פתרון זה בשלב הגשת ההצעה. מציעים שיידרשו להציג – יקבלו על כך הודעה נפרדת.

משרד המדע והטכנולוגיה רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט www.most.gov.il תחת לשונית "מכרזים".

- משלוח ההצעה

  - את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה (למעט הצעת המחיר, נספח ב'8 למסמכי המכרז), כשהם חתומים כמפורט לעיל, יש להכניס למעטפה חלקה בשלושה (3) עותקים: שני עותקים מודפסים וכרוכים (מקור והעתק) ועותק שלישי על גבי מדיה מגנטית, ערוך בפורמטים סטנדרטיים (docx, xlsx) ולסוגרה.

על המעטפה יש לציין: " מכרז מס' 20/2019 לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

  - בנוסף, יחד עם עותקי ההצעה, יש לצרף את נספח הצעת המחיר ללא ציון המחירים, אך עם פירוט פרקי הזמן המוערכים לביצוע כל שלב.

  - נספח הצעת המחיר יוכנס למעטפה נוספת, סגורה ונפרדת שתיכלל בתוך מעטפת ההצעה. במעטפה זו יש לצרף גם מדיה מגנטית.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף מושחר, כמפורט בסעיף ‎18.2.

  - כל מסמכי המקור (מסמכים, חתימות וכד') ירוכזו בעותק אחד - עותק המקור. על עותק זה, ועל עותק זה בלבד, ירשם באופן ברור ובאותיות גדולות - "מקור". יובהר כי העותק המודפס עליו יצוין "מקור", הוא הקובע והמחייב במקרה של אי התאמה כלשהי בין המקור לעותקי ההצעה.

  - המציע יכניס את המעטפה לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע והטכנולוגיה, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש כמפורט בסעיף ‎0 ("ריכוז מועדים"), עד השעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

  - המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, להאריך את המועד להגשת הצעות, המשרד יפרסם זאת באתר האינטרנט של המשרד. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

  - מובהר בזה כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים עד לתאריך והשעה האמורים לעיל.

בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה קפדניים ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה וכן הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה. כל אלה עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.

יש להיערך פרק זמן מספק מראש על מנת שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב עיכובים ותקלות שונות.

  - המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאים או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכול לפי שיקול  דעתו של המזמין.

  - בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז.

  - כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט בפתיח למסמכי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שניתנו או שיינתנו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

  - המזמין לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע ו/או למי מטעמו בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המזמין רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק הימנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע ו/או מי מטעמו בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמזמין, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

- מבנה ותכולת ההצעה

  - ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כחלק ב'. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי הסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

  - כל מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד.

  - הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

- הצעת מחיר ותמורה

  - הצעת מחיר:

    - יש למלא את נספח הצעת המחיר במלואו. הצעת המחיר המלאה תוגש במעטפה סגורה נוספת עליה ייכתב "הצעת מחיר", שתיכלל בתוך מעטפת ההצעה הכללית.

    - הצעת המחיר מורכבת מארבעה רכיבים:

- תחזוקה שנתית של אתר האינטרנט של הסוכנות. במחירים אלה יש לגלם ולהביא בחשבון את כל הוצאותיו במסגרת דרישות התחזוקה כפי שמפורטות במכרז זה, לרבות הזמינות הנדרשת.

- שינויים ושיפורים (שו"ש): עבודות בהן יידרש הוספה/שינוי/שיפור של רכיב/ים באתר הסוכנות. רכיב זה יינקב כמחיר שעתי עבור שעת עבודה אחת.

- אפיון וסקיצות עבור שדרוג כמה מן המדורים ומערכת הטפסים, כמפורט במפרט השירותים.

- ביצוע מיגרציה לאתר ממערכת דרופל 7 למערכת דרופל 8. (האתר יהיה תואם לאתר הקיים למעט המדורים שאופיינו מחדש). במחיר זה יש לכלול את כלל העלויות לביצוע מיגרציה, , כולל פיתוח המדורים ומערכת הטפסים החדשים, כמפורט במפרט השירותים.

    - על המציעים לגלם במחירים המצוינים על ידם את כלל הוצאותיהם לצורך מתן השירותים, לרבות עלויות המערכות, שכר מנהל הפרויקט ויתר עובדיו וכן את כלל שירותי המשרד, האחסון והשינוע, הרכש, המחשוב ויתר השירותים הנדרשים לו למען ביצוע שלם וכולל של השירותים.

    - אופן חישוב הצעת המחיר ושקלולה מפורטים בסעיף ‎10.7 להלן.

  - תנאי תשלום- אבני דרך:

    - התשלום בגין הרכיבים במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבוניות בצירוף דו"חות ביצוע רבעוניים ומסמכים בהתאם לשלבים שייקבעו במסגרת החוזית.

      - תשלום עבור תחזוקה שוטפת:

עד ליום ה-5 בתחילת כל רבעון, יגיש נציג הספק לנציג המשרד חשבונית הכוללת את התשלום עבור משימות רכיב התחזוקה שאושרו על ידי מנהל האתר והתבצעו ברבעון החולף. לחשבונית יצורף דו"ח ביצוע המפרט את המשימות שבוצעו לאחר אישור מנהל האתר לצד השעות שהוקדשו להן. התמורה אשר תשולם למציע בכל רבעון הינה 3/12 (רבע) מתוך הצעת המחיר לתחזוקה שנתית.

      - תשלום עבור שינויים ושיפורים (שו"ש):

עד ליום ה-5 בתחילת כל רבעון, יגיש נציג הספק לנציג המשרד חשבונית הכוללת את התשלום עבור משימות הפיתוח ו/או השו"ש שאושרו על ידי מנהל האתר ובוצעו בפועל ברבעון החולף. לחשבונית יצורף דו"ח ביצוע המפרט את המשימות שבוצעו לצד מספר השעות שהוקדשו להן. התמורה אשר תשולם למציע בכל רבעון תהיה לפי המחיר השעתי המפורט בהצעת המחיר במכפלת מספר השעות שבוצעו.

      - תשלום עבור איפיון, סקיצות ועדכון חלק מהרכיבים באתר כפי שמפורט במפרט השירותים:

התשלום עבור פיתוח האתר יתבצע בהתאם לאבני הדרך הבאות:

- לאחר העברת מסמך איפיון מלא כולל סקיצות לרכיבי האתר שיעודכנו ואישור נציג המשרד לספק כי המסמך מאושר וכי יש להתחיל בפיתוח – ישולמו 35% ממחיר רכיב זה.

- לאחר סיום הפיתוח ואישור נציג המשרד כי האתר המוצע מוכן להעלאה לאוויר – ישולמו 50% נוספים ממחיר רכיב זה.

- לאחר עליית האתר לאוויר – תשלום היתרה (15%) ממחיר רכיב זה.

      - תשלום עבור ביצוע מיגרציה לאתר לדרופל 8 תוך עדכון חלק מהרכיבים באתר כפי שמפורט במפרט השירותים:

התשלום עבור תהליך המיגרציה לאתר יתבצע בהתאם לאבני הדרך הבאות:

  - לאחר העברת מסמך איפיון מלא כולל סקיצות לרכיבי האתר שיעודכנו ואישור נציג המשרד לספק כי המסמך מאושר וכי יש להתחיל בביצוע מיגרציה לדרופל 8 – ישולמו 35% ממחיר רכיב זה.

  - לאחר סיום המיגרציה ואישור נציג המשרד כי האתר המוצע מוכן להעלאה לאוויר – ישולמו 50% נוספים ממחיר רכיב זה.

  - לאחר עליית האתר לאוויר – תשלום היתרה (15%) ממחיר רכיב זה.

    - המשרד ישלם לספק בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 1.4.0.3 ועל-פי קבלת חשבונית ואישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ולאחר שיתברר כי הספק עמד בכל דרישות המזמין, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפנייה מטעם המציע אל חשב המשרד.

    - הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום התמורה במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, כתנאי לתשלום התמורה. לפיכך על הספק להתחבר לפורטל הספקים הממשלתי כתנאי להתקשרות.

לפרטים מלאים ולהתחברות לפורטל הספקים יש לפנות לאתר משרד האוצר בכתובת: http://mof.gov.il/AG/Pages/PortalSapakim.aspx#GovXParagraphTitle3.

    - יודגש כי הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

    - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית ו/או פרטים לא נכונים ו/או חוסר במסמכים.

    - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

- בחירת ההצעה הזוכה

  - ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של המשרד (להלן: "ועדת המכרזים").

  - בחירת ההצעה הזוכה תתבסס על דירוג האיכות (60%) והמחיר (40%), על פי אמות המידה והמשקולות כמפורט להלן.

  - לצורך בחינת האיכות על ידו, רשאי המזמין למנות ועדת משנה לבדיקת ההצעות, אשר רשאית, בין היתר, לשוחח עם הגורמים להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות השירותים בכל דרך שתמצא לנכון. ועדת המשנה תנקד כל מציע על פי המשקולות כמפורט בסעיף ‎10.6 להלן. המזמין רשאי להורות לוועדת המשנה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, אצל כל המציעים או חלקם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה.

  - תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים:

    - שלב  א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

    - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות ע"י ועדת משנה, בהתאם למפורט להלן בסעיף ‎10.6.

    - שלב ג': חישוב ציון המחיר.

    - שלב ד': חישוב הציון הכולל, בשקלול ציון האיכות וציון המחיר.

  - שלב א': עמידה בתנאי הסף

    - בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף - תיפסל.

    - בנוסף לתנאי הסף כפי שצוינו בסעיף ‎5 לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות ביטחוניות ו/או כלכליות ו/או מקצועיות בעניין המציע כפי שימצא לנכון. אי-עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת המשרד, עלולה לפסול את המציע.

  - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות (60%)

הצעה שעמדה בכל תנאי הסף, תעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות.

בדיקת האיכות תחולק לשתי פעימות:

פעימה א':

עבור כלל המציעים שעמדו בכל תנאי הסף תתבצע בחינת איכות בהתאם לסעיפים  10.6.1-10.6.4. הניקוד המקסימלי בסעיפים אלו הינו 65. שלושת המציעים שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר בשלב זה – יזומנו לראיון.

פעימה ב':

שלושת המציעים שיזומנו לראיון ידרשו להכין איפיון וסקיצה של מדור באתר הסוכנות, כמפורט להלן בסעיף 10.6.5.

בדיקת האיכות תהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:

| פרמטר איכות | משקל בציון האיכות |
| --- | --- |
| ניסיון המציע והצוות | 25% |
| ניסיון מנהל הפרויקט | 15% |
| תיק עבודות | 25% |
| ראיון | 35% |
| סה"כ | 100% |

    - ניסיון המציע - 25%:

בסעיף זה ייבחן היקף ניסיונו של המציע והצוות המוצע בבניית אתרים ובאחזקת אתרים התואמים לנדרש בתנאי הסף ‎5.2.1 .

כאמור בתנאי הסף, גם לצורך ניקוד אמת מידה זו תתאפשר הצגת ניסיון מצרפי של המציע, המתכנת, המאפיין והמעצב המוצעים (למען הסר ספק, אותו אתר אינטרנט לא ייספר יותר מפעם אחת גם אם טופל בידי מספר אנשי צוות). על כן, לעניין סעיף זה "המציע" משמעו גם אחד מאנשי הצוות כאמור.

הניקוד יינתן באופן הבא:

      - עבור כל אתר תוכן נוסף (כפי הגדרת תנאי הסף האמור) שתוחזק על ידי המציע בחמש השנים האחרונות מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎5.2.1.1 יקבל המציע 3 נק', עד למקסימום של 15 נק' עבור 10 אתרים (כולל החמישה הנדרשים לעמידה בתנאי הסף).

      - עבור כל אתר נוסף שאופיין על ידי המציע בחמש השנים האחרונות מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎5.2.1.3 יקבל המציע 2 נק', עד למקסימום של 10 נק' עבור 10 אתרים (כולל החמישה הנדרשים לעמידה בתנאי הסף).

      - עבור כל אתר נוסף שעוצב על ידי המציע בחמש השנים האחרונות מעבר לנדרש בתנאי הסף ‎5.2.1.3 יקבל המציע 2 נק', עד למקסימום של 10 נק' עבור 10 אתרים (כולל החמישה הנדרשים לעמידה בתנאי הסף).

ניקוד מקסימלי לסעיף זה: 25 נק'.

במקרה בו המציע מגיש ניסיון שצבר באמצעות קבלני משנה, יש לציין במפורש מיהו הגורם אשר צבר את הניסיון האמור בכל אחד מהסעיפים הנ"ל.

    - ניסיון מנהל הפרויקט – 15%:

בסעיף זה ייבחן היקף ניסיונו של המנהל המוצע בניהול פרויקטים של תחזוקת אתרים (כהגדרת ניהול פרויקט  בסעיף ‎5.2.2). הניקוד יינתן באופן הבא:

      - עבור כל פרויקט תחזוקת אתר שבוצעה במערכת דרופל, שניהל המנהל המוצע, בחמש השנים האחרונות, מעבר לנדרש בתנאי הסף (שלושה פרוקטים מהם אחד בדרופל) יקבל המציע שתי נק', עד למקסימום של 6 נק' עבור 3 פרויקטים (ובסה"כ 6 פרויקטים כולל הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף).

עבור כל פרויקט תחזוקת אתר שניהל המנהל המוצע, שנמשך מעל שנתיים בחמש השנים האחרונות, יקבל המציע 3 נק', עד למקסימום של 9 נק' עבור 3 פרויקטים.

ניקוד מקסימלי לסעיף זה: 15 נק'.

    - תיק העבודות – 25%:

המציעים נדרשים לצרף להצעתם תיק עבודות, כאמור בסעיף ‎6.10 לעיל. ועדת משנה תבחן את העבודות ותנקד אותם ע"פ הפרמטרים הבאים: מראה, תפקוד וחווית משתמש.

יובהר כי על המציעים להגיש תיקי עבודות אשר ייכללו את כל המידע הרלוונטי לניקוד, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן יודגש כי המשרד יהיה רשאי ליצור קשר עם מזמיני אותן עבודות שיוצגו, על מנת לקבל את חוות דעתם מהמציע. המשרד רשאי להתחשב במתן הניקוד בחוות דעת של מזמיני העבודות מהמציע, טובות ולא טובות כאחד.

    - ראיון -35%:

המשרד יזמן את נציגי 3 המציעים שזכו בציוני האיכות הגבוהים ביותר עד לשלב זה לראיון.

נציגי המציע יוזמנו לראיון במשרדי המזמין. נציגי המציע אשר יידרשו להגיע לראיון הם אנשי הצוות המוצעים לביצוע השירותים (כנדרש בסעיף ‎(4.2.: 1. מנהל הפרויקט. 2. מתכנת. 3. מאפיין. 4. מעצב. 5. מומחה UX/UI.

ניתן להעמיד אדם אחד עבור כמה תפקידים. במקרה כזה ניתן להציג בראיון גם נציג ניהולי מטעם  הנהלת המציע. בכל מקרה ירואיינו עד חמישה נציגים סך הכל. הצגה בראיון של איש צוות שלא הוצג במסמכי המכרז המקוריים, ללא אישור בכתב ומראש של המשרד – תביא לפסילת המציע.

נציגי המשרד יבקשו להתרשם מהידע והניסיון הרלוונטי של נציגי המציע ומגישתם ונכונותם לביצוע הפרויקט.

במסגרת הראיון תיבחן גם הצעת איפיון רכיב באתר:

כהכנה לראיון המציעים יתבקשו לעבור על הרכיבים המיועדים לעדכון באתר, כפי שאפיונם מפורט במפרט השירותים: "חינוך והעשרה" ו"סקרנות אינסופית". המציעים יידרשו להציג בראיון התייחסות לאחד מרכיבים אלו, אשר תכלול רעיונות לשיפור וגישה לעיצוב ממשק המשתמש.המציעים רשאים לצרף סקיצה להמחשה.

יודגש כי אין צורך לבצע כל פעולת תכנות כלשהי.

      - משקל הצעת איפיון הרכיב מתוך הריאיון הינו 50%,  ע"פ הפרמטרים הבאים:

- היצירתיות ברכיב המוצע (25%).

- התאמה ורלוונטיות למטרות סוכנות החלל ואתר הסוכנות (25%).

      - יתר הפרמטרים שייבחנו במסגרת הראיון (50%):

      - היכרות מקיפה עם תחום הקמת ותחזוקת אתרי אינטרנט, ידע מקצועי עדכני והיכרות עם טכנולוגיות בתחום בדגש על תהליכי מיגרציה בדרופל – 20%.

      - היכרות עם דרישות המכרז ומאפייני השירותים הנדרשים – 15%.

      - הצגת אופן תהליך עבודה בפרויקטים דומים ואופן ניהולם – 15%.

  - שלב ג': חישוב ציון המחיר (40%)

    - עבור הצעות שזומנו לראיון יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת.

    - המציע ינקוב במחירים המבוקשים על ידו בהתאם לנספח ב'8 – הצעת המחיר.

    - הצעת המחיר הכוללת של המציע תחושב ע"פ הנוסחה הבאה:

רכיב A- תחזוקה שנתית

+

מחיר רכיב B – עבודות שינויים ושיפורים (שו"ש) * 190

+

מחיר רכיב C - עבודות איפיון ו/או עיצוב ברכיבים המיועדים לעדכון המוגדרים במכרז

+

מחיר רכיב D - מחיר ביצוע מיגרציה לאתר לדרופל 8

    - למען הסר ספק, הסכומים האמורים בסעיף זה יחושבו בתוספת שיעור המע"מ לפי שיעורו במועד האחרון להגשת ההצעות.

    - ציון המחיר יחושב באופן הבא:

יתבצע נרמול של הצעות המחיר המשוקללות, כפי שתתקבלנה בחישוב שבסעיף‎10.7.3  על-ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת והכפלת התוצאה ב- 100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ- 100 להצעות האחרות.

| ציון מחיר מנורמל | = | 100 | * | עלות ההצעה הנמוכה ביותר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | עלות ההצעה הנבחנת |  |

  - שלב ד': חישוב הציון הכולל

    - הציון הכולל של כל הצעה הוא ציון המשוקלל מציון האיכות (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎10.6) וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎10.7) לפי הנוסחה הבאה:

| ציון כולל | = | (60% * ציון איכות משוקלל) + (40% * ציון מחיר מנורמל) |
| --- | --- | --- |

המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר ידורג ראשון.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בסעיף ‎6.17 לעיל, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

    - ועדת המכרזים רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד הזוכה שנבחר באופן הנ"ל, ולקבוע כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר מאיזו סיבה שהיא עם המזמין, יבוא במקומו המציע שידורג אחריו. הצעות המציעים לא יפקעו ויהיו תקפות למשך 120 יום מיום הודעת הזכייה, וזאת למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או לא ימלא אחר ההסכם שיחתם עם המזמין, מכל סיבה שהיא וההסכם יבוטל.

    - על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצעו המחירים הנמוכים ביותר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הנמקה, בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע כך שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו למשרד, הכול לפי שיקול דעת המזמין. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה. במיוחד אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי אם על-ידי קבלתה הוא עלול לחרוג מהסכום המאושר בתקציב המזמין או מהאומדן שעשה.

- הבהרות, שינויים ותיקון פגמים

הליך פניית הספקים בשאלות הבהרה הנוגעות למכרז ואופן קבלת המענה ממשרד המדע והטכנולוגיה הם כדלהלן:

  - שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב במסמך Word באמצעות הדוא"ל:  AnnaN@most.gov.il . שאלות שיופנו שלא בדוא"ל לא ייענו ולא יחייבו את המזמין.

  - הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

  - על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב.

  - פנייה ובה פירוט כאמור תימסר למשרד לא יאוחר מן המצוין בסעיף ‎‎i ("ריכוז מועדים"). מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

  - המענה לפניות הספקים יפורסם באתר האינטרנט של המזמין. עד לשבעה ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות יעדכן המזמין פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד הנקוב בסעיף ‎11.4 לעיל. למען הסר ספק המסמך ירכז את כלל השאלות שהופנו למשרד לצד המענה. הפרוטוקול יחייב את הספקים וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

  - באחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות ולצרפו להצעתם.

  - יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את המזמין אלא אם נערכו בכתב על ידי המזמין או מי שהוסמך על ידו לצורך כך. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור יהיו מחייבים וייחשבו כחלק ממסמכי המכרז. כל הבהרה שניתנה על ידי המזמין תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

  - כל תשובה של המזמין או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הפרשנות שיקבע המזמין תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המזמין. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המזמין.

  - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז ו/או כל פרט המוזכר במסמכי המכרז השונים. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, ותהא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו. כמו-כן תהיה הועדה רשאית לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה בה טעות או פגם.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין, בדרך ובתנאים שיקבע.

- גילוי מידע

  - ועדת המכרזים או הפועל מטעמה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו ואף לפסול אותה. זכה המציע, ולאחר מכן התברר למשרד כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי המזמין לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

  - ועדת המכרזים והמזמין שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שוועדת המכרזים והמזמין יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

  - המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למשרד.

  - ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

- זכויות המזמין

  - המזמין רשאי לבחור מספר זוכים או לפצל את השירות הנדרש ביניהם, והכל בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנותיו.

  - המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות או שינויים כלשהם מהאמור במפרט או בהסכם. היה והמזמין יבחר בהצעה בה יהיו שינויים, הסתייגויות או תוספות מעבר לאמור במפרט או בהסכם, יראו אותם כבטלים והם לא יחייבו את המזמין.

  - למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, הכל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

  - מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שיש למשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ייקח המשרד בחשבון כאחד מהשיקולים המכריעים את אופן ביצוע התחייבויות המציע בהתקשרות הקודמת, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות העבודות ורמת השירות.

  - המזמין רשאי לבטל את המכרז.

  - המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף העבודות.

  - בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשי החתימה במשרד, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

  - מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- יחסי הצדדים

  - השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הספק.

  - הספק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הספק, ולא של המזמין. בנספח ב'8 מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הספק.

  - הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הספק, ייחשב הספק כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי אחריותו על פי דין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות הסכם זה. אם על אף האמור יחויב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

  - הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

  - חובת הספק היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק הסכם קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל הסכם התקשרות שיחתם על פי מכרז זה.

  - הספק אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של חשב המשרד.

  - אין הספק רשאי להעביר את ביצוע ההסכם כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב החתומה על ידי מורשה החתימה של המשרד. הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחסי הסכם כלשהם בין המשרד לבין ספק אחר, והספק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים.

- פיקוח

  - העבודה תוזמן על ידי סוכנות החלל, משרד המדע והטכנולוגיה, וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי הסוכנות.

  - המזמין רשאי בכל עת לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המזמין ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שיידרשו על ידי המזמין ו/או נציגו, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המזמין לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, ואף לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המזמין לא פוטר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת מאת המזמין. על הספק לראות בכך השלמה, חידוד והסבר להוראות ותנאי מכרז זה.

- ניגודי עניינים

  - הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

  - הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

  - כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

- התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב, בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך 14 יום מיום שנמסר לו ההסכם לחתימה, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו.

במסגרת זו יחתום הזוכה על הסכם עבודה בפורטל הספקים.

  - המציע הזוכה ימציא ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לפקודת המשרד על-פי הנוסח המפורט בנספח ג'1, בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד שלושה חודשים.

  - ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הספק, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו.

  - בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההסכם ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו של הספק במכרז ו/או בהסכם בהודעה בכתב לספק, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לספק הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והספק לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה, והכול בכפוף לקבוע בהסכם ההתקשרות נספח ג'. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הספק יגיש למשרד את הערבות הנ"ל, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

  - במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף ההסכם, מתחייב המציע למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות הסכם זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- עיון בהצעה הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים אחרים, לפרט נימוק למניעת החשיפה וכן לצרף עותק נוסף מושחר (מציע שלא יצרף עותק מושחר ייראה כמי שוויתר על בקשתו). כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של המכרז – אשר ייחשפו אף מבלי שתשלח למציע הודעה.

  - ציון פרטים מסוימים בהצעה כחסויים על ידי מציע מהווה הסכמה מצד המציע בדבר היות פרטים מסוג זה ראויים לחיסיון, ובהתאם לכך לא ייחשפו בפניו פרטים מסוג זה מתוך הצעות של מציעים אחרים.

  - בכל מקרה, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו על ידי מציע כחסויים.

  - עיון במסמכי המכרז ייעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת הוועדה.

- פרסום התקשרות

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם ההסכם הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

  - ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסם ההיתר או ההתקשרות.

  - ספק העלול להיפגע מפרסום ההסכם רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם, ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בהחלטת הממשלה.

  - המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות הספק כאמור בסעיף 20.2 לעיל אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לספק כתוצאה מפרסום המידע.

  - דחה המשרד התנגדות לפרסום כאמור בסעיף ‎‎19.3לעיל, יהיה רשאי הספק לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בהחלטת הממשלה. המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה, באם הוגשה כאמור.

בכבוד רב

משה הראל

יו"ר ועדת המכרזים

משרד המדע והטכנולוגיה

| תאריך |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח א'1 – מפרט השירותים

לסוכנות החלל ישנו אתר אינטרנט פעיל שפותח בדרופל 7 ומתחוזק מאז פיתוחו ע"י אותו ספק שהיה אחראי על הפיתוח. כעת יוצא המשרד במכרז חדש לבחירת ספק להמשך תחזוקת האתר ועדכונו למערכת דרופל 8 במהלך 2020 תוך ביצוע עדכונים במספר רכיבים שיוגדרו בנספח זה.

- רקע

  - תשתיות ואבטחת מידע- האתר מאוחסן וימשיך להיות מאוחסן בשרתי ממשל זמין. באחריות הספק לעדכן את קוד האתר בתיאום עם מנהל האתר מול נציגי ממשל זמין ובהתאם לנהלי העבודה ואבטחת המידע (ראו נספח א'2) של ממשל זמין.

  - תכולת האתר- מבט על

    - עמודי תוכן פנימיים מסוגים שונים יחד עם עמודי רשימה המרכזים אותם:

עמודים בסיסיים (כגון עמודי אודות ואחרים)

- חדשות החלל

- מחקר ופיתוח

- פעילויות ואירועים, עם קלנדר ופילטרים לניווט מהיר

- יומן שמיים

- בוחן פתע

- סקרנות אינסופית

- כוכבים בחוץ

- מושגי חלל

- סרטונים

- מסע בזמן

- מערכי שיעור והפעלה

- תכניות חינוך וקהילה

    - עמודים פונקציונליים שונים:

- מנוע חיפוש תכנים פנימי

- עמודי תגיות  שונים.

- עמוד לובי מחנכים המרכז מגוון תכנים

- מכרזים וקולות קוראים- משיכת תכנים אוטומטית באמצעות API.

- עמודי טפסים (דוגמה כאן: https://www.space.gov.il/node/131260)

- ממשק עמודי העשרה למסכי טאץ'

    - ממשק ניהול אתר: ממשק בק אופיס לעריכה, הזנת תוכן, ניהול הגדרות, תפריטים וכי"ב

  - קניין רוחני- כל חומרי המערכת, מסמכים, נתונים, תוכנה, עיצוב ושפה עיצובית, וכל יתר החומרים והמידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידי הספק ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד בלבד, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. הספק מתחייב לשמור ולא להעביר את המידע לאדם אחר.

  - אופן השבת המידע לידי משרד המדע והטכנולוגיה: בתום ההתקשרות, הספק יצרוב את כל הקבצים והנתונים שנאספו, על גבי תקליטור ויעבירו לאגף הביטחון החרום והסייבר במשרד.

- דרישות טכניות

  - שפות- האתר פועל בממשק משתמש ותכנים בשפות עברית, אנגלית וערבית. הגרסה המפותחת ביותר היא עברית אבל קיימת תשתית לייצר אתר מראה גם באנגלית/ערבית. ניתן להשתמש בתוויות הקיימות באתר הנוכחי. במידה ויידרש תרגום של תוויות חדשות – יבוצע ע"י הספק ועל חשבונו.

  - זמינות האתר ועומסים- האתר זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, במשך כל ימות השנה, כאשר בימי השיא עליו לאפשר גלישה של 30,000 משתמשים בו זמנית. זמן טעינת עמוד באתר לא יעלה על 2 שניות.

  - רספונסיביות- האתר הוא רספונסיבי וכל פיתוח ו/או ביצוע מיגרציה עתידי בו מחויב לעלות בקנה אחד עם שאר הרספונסיביות של האתר, לרבות מעבר תבנית ותפריטים ל- BOOTSTRAP להתאמה למובייל. כל ביצוע מיגרציה יידרש לתמוך בכל סוגי המסכים הקיימים בשוק.

  - תמיכה בדפדפנים- כל פיתוח באתר מחויב להיתמך על ידי כל הדפדפנים הנפוצים:

    - IE: גרסה 10 ומעלה

    - כרום: גרסה 56 ומעלה

    - פיירפוקס: גרסה  52 ומעלה

    - Safari: גרסה 10 ומעלה

    - Android: גרסה 6 ומעלה

    - IOS: גרסה 6 ומעלה

  - נגישות- האתר הנוכחי עומד ברמת נגישות AA וכל ביצוע מיגרציה שיתבצע על ידי הספק צריך לעלות בקנה אחד עם רמת נגישות זו. האתר החדש / משודרג יעמוד אף הוא ברמת נגישות AA.

- ביצוע מיגרציה לאתר מדרופל 7 לדרופל 8

# אתר סוכנות החלל פותח בדרופל 7, פלטפורמה אשר מגיעה לתום חייה ב-2021. לאור זאת, במהלך 2020, מבקש המשרד לבצע מיגרציה לפלטפורמת דרופל 8, וזאת על בסיס האפיון והעיצוב הקיים באתר הנוכחי כמפורט מטה, למעט עדכונים ושינויים שהוגדרו מטה.

- תהליך עבודה מול המשרד

# כל עבודת שינוי ו/או עדכון וכיו"ב באתר תחולק לשלבי פיתוח בתאום עם הלקוח. לצד שירותי התחזוקה, עיקר השירותים הנדרשים הינם ביצוע מיגרציה לפלטפורמת דרופל 8, הכוללת עדכונים המוגדרים בסעיף 5 להלן. לצד אלה  ייתכנו גם שינויים ותוספות אחרים שטרם הוגדרו, אותם יידרש הספק לבצע.  תהליך ההסבה וכן פיתוחי שינויים ושיפורים יתבצעו בשלבים. בכל שלב  יש לכלול:

# •	אפיון:

- תהליך האפיון – מול מנהל הפרויקט מטעם המשרד והיחידות המקצועיות המעורבות בתהליך.

- שבוע לפני סיום האפיון – שליחת טיוטא למנהל הפרויקט מטעם המשרד.

- בסיום האפיון  - יש לקבל אישור אפיון ממנהל הפרויקט מטעם המשרד.

# •	ביצוע מיגרציה לדרופל 8:

# שבוע לפני סיום הביצוע מיגרציה – הצגת התוצר הצפוי למנהל הפרויקט מטעם המשרד.

# •	בדיקות קבלה:

- בדיקות התוצר החדש.

- בדיקות על כלל המערכת (אינטגרציה) לוודא שאין רגרסיה ותקלות לא צפויות.

- בדיקות ביצועים.

- בדיקות אבטחת מידע.

- הבדיקות יועברו לאישור המשרד

המשרד רשאי לדרוש ביצוע בדיקות נוספות ע"י הספק, במידה והבדיקות שהוגשו לא מקיפות את התהליך הנבדק.

## הספק יעביר תיעוד על כל שלב ביצוע הבדיקות (תקלות, חומרה, פתרון וכל מידע רלוונטי נוסף).

- הרחבות ושינויים ברכיבי האתר

  - הגדרת השירות: בנוסף לשינויים ושיפורים שהלקוח יזמין לפי צורך במהלך תקופת ההתקשרות, אשר יתומחרו בהתאם להקצאת שעות עבודה ע"י המשרד, ישנם כמה עדכונים ידועים מראש שהספק יבצע באתר לפני ביצוע מיגרציה מדרופל 7 לדרופל 8. עדכונים אלה, שיפורטו להלן, כרוכים בעבודת אפיון ועיצוב, בדגש על חוויית משתמש (UX/UI).

  - עמוד רשימה מודולרי: "חינוך והעשרה"

    - תיאור המצב הקיים: כיום קיים עמוד לובי למחנכים (https://www.space.gov.il/educators) ותפריטים המרכזים את עמודי הרשימה של מדורי החינוך ההעשרה: "מערכי שיעור והפעלה", "תכניות חינוך וקהילה", "סקרנות אינסופית", "מושגי חלל" ועוד.

    - העדכון המבוקש: המשרד מבקש לאחד מספר עמודי רשימה תחת עמוד רשימה מודולרי שיקרא "חינוך והעשרה". עמוד הרשימה יתעדכן בסוגי אייטמים שונים, באמצעות סינון לפי תגיות שמות המדורים (בדומה לאופן שבו פועל עמוד המחנכים של סוכנות החלל האירופית: https://www.esa.int/kids):

      - לחיצה על "מערכי שיעור" תציג בעמוד את רשימת האייטמים של מערכי השיעור, עם אפשרות סינון לפי תגיות נושאים- https://www.space.gov.il/lesson-plans

      - לחיצה על "תוכניות חינוך וקהילה", תציג את רשימת האייטמים של תוכניות החינוך- https://www.space.gov.il/community-projects

      - לחיצה על "סקרנות אינסופית" תציג את רשימת השאלות במדור זה, עם אפשרות סינון לפי תגיות נושאים.

      - לחיצה על "מושגי חלל", תציג את רשימת האייטמים במדור זה, עם אפשרות סינון לפי תגיות נושאים- https://www.space.gov.il/inspiration

      - לחיצה על "בוחן פתע" תציג את רשימת האייטמים במדור זה, עם אפשרות סינון לפי תגיות נושאים- https://www.space.gov.il/quiz

  - מדור סקרנות אינסופית

    - תיאור המצב הקיים: מדור "סקרנות אינסופית" (https://www.space.gov.il/endless-curiosity) משרשר עמודי תוכן פנימיים שכל אחד מהם  עונה על שאלה (דוגמה לשאלה: למה לכדור הארץ אין טבעות כמו של שבתאי?). כיום עמודי התוכן הפנימיים, שמציגים כל אחד מהם שאלה ותשובה אחת, הם ממוספרים ומשורשרים ביניהם באופן לינארי (תשובה על שאלה מובילה לשאלה נוספת עד שהתשובה על השאלה האחרונה היא הסופית ואינה משורשרת יותר). עמודי התוכן הפנימיים מקובצים כיום תחת מקבצי נושאים (כמו לדוגמה, השאלות העוסקות בשבתאי מקובצות תחת מקבץ מאוחד: https://www.space.gov.il/node/130966).

    - העדכון המבוקש: המשרד מבקש לעדכן את המבנה והתצוגה של עמוד הרשימה של מדור זה. במקום להציג מקבצי עמודים פנימיים של שאלות (המצב הקיים), תוצג רשימת השאלות עצמן. עמוד הרשימה החדש יאפשר טעינה של עשרות העמודים הפנימיים, עם אפשרות סינון לפי קטגוריות נושאיות: "היקום", "מערכת השמש", "כדור הארץ", "הירח", "טכנולוגיות חלל", "האדם בחלל".  כמו היום, כל עמוד פנימי יוביל בסופו לעמוד פנימי נוסף שיציר את השאלה-תשובה הבאה. נראות העמודים הפנימיים תהיה דומה לזו הקיימת כיום, למעט שני הבדלים: העמודים לא יהיו ממוספרים (צריך למצוא חיווי גרפי שיחליף את מספרי השאלות) ולא יהיה סוף לשרשור האייטמים (בסוף כל תשובה יהיה קישור לשאלה נוספת, כולל החיווי הגרפי שקיים כיום).

  - שינויים בעמוד הבית

    - תיאור המצב הקיים: עמוד הבית מרכז את רובם המוחלט של המדורים באתר, חלקם לפי קידום אקטיבי בניהול האתר, חלקם לפי סדר כרונולוגי, וחלקם באופן רנדומלי מתוך מאגר קיים.

    - העדכון המבוקש:  יש להסיר את סרטון הפתיחה, לעצב מחדש את תצוגת המדורים "סקרנות אינסופית" ו"מסע בזמן" ולאפשר הרחבה לתצוגה מלאה של "מסע בזמן".

  - שדרוג מערכת הטפסים באתר (דוגמה לטופס: https://www.space.gov.il/node/131260):

    - שיפור העיצוב: אפשרות להטמיע תמונות וטקסט, כולל באנגלית עם יישור לשמאל.

    - בבחירת תאריך, יופיעו שעות מסוימות בשדה הבא. בבחירת תאריך אחר, יופיעו אותן שעות, אלא אם כן מנהל האתר עורך אחרת. נדרשת בניה של התאריכים והשעות כעץ טקסונומיות והוספה של שדה עם תלות (DEPENDENCY).

    - אפשרות לבנות מכסות של הרשמות פר שדה באופן מודולרי. מה שקיים כיום זה רף מקסימום לתאריך באופן רוחבי, ורף מקסימום לכל סלוט-שעה באופן רוחבי. יש לאפשר מכסות שונות לשדות ספציפיים. לשם כך יש לפתח טבלת עזר וממשק לניהול מכסות.

    - אפשרות לשדות מעורבים: selected options יחד עם שדה למילוי טקסט חופשי.  דוגמה: בחירה מבין ארבע אפשרויות בפורמט מבחן אמריקאי, כשהאפשרות החמישית היא "אחר", שבה המשתמש מזין טקסט.

    - תיאור שדה – הטמעה של רכיב description לשדות כך שיתאפשר הזנה ותצוגה של תיאור משני לשדה.

    - הטמעה של ריבוי שפות בטפסים + התאמות עיצוב ורספונסיבית.

- שירותי תחזוקה

  - הגדרת השירות: מתחילת תקופת ההתקשרות הספק יספק שירותי תחזוקה שוטפת לאתר, לרבות תמיכה טלפונית, במטרה לבצע תיקונים נדרשים בתיאום עם מנהל האתר.

  - פירוט ודוגמאות:

    - תקלה משביתה: לא ניתן להיכנס לאתר או פגיעה משמעותית בחזות האתר שלא ניתן לתיקון על ידי שחזור/גיבוי

    - תקלה משמעותית: לא ניתן להיכנס/להשתמש באחד ממקטעי האתר בעקבות באגים בפיצ'רים קיימים.

    - תחזוקה שוטפת לתפעול האתר (דוגמאות: באג בתזמון פרסום תוכן, נראות משובשת, עדכון הרשאות, ; התקנת גירסה core update and php modules).

    - הספק יקבל תשלום של %25 מרכיב התשלום עבור התחזוקה לאחר כל 3 חודשים, עבור תחזוקת המערכת ב-3 החודשים שעברו וכנגד דוח ביצוע.

- שינויים ושיפורים (שו"ש)

  - הגדרת השירות: מתחילת תקופת השירות ועד סופה, הספק יידרש לבצע מעת לעת תוספות ועדכונים באתר בתיאום עם מנהל האתר ובאישורו.

  - פירוט ודוגמאות: בנק שעות השו"ש מוקצה לכל סוג של שינוי יזום באתר שעשוי לכלול אפיון, עיצוב גרפי, תכנות, שינויים במערכת הניהול ועוד. דוגמאות לשינויים ושיפורים שנעשו בשנה החולפת: עיצוב מחדש ועדכון הפילטרים בעמוד האירועים; עדכון מבנה הטפסים; שינויים עיצוביים בסיידבר; עיצוב ופיתוח פיצ'ר "שעון עצר" להטמעה בעמודי תוכן.

  - תקציב לשו"שים – בנק שעות

# ככל שהמזמין ידרוש עדכונים, שינויים, תוספות ושיפורים, יקבל הספק תשלום בהתאם למספר שעות העבודה שהושקעו בה, מתוך בנק שנתי קבוע של 190 שעות שינויים ושיפורים (שו"ש).

  - תהליך ותכולה

# שינויים ושיפורים בשוטף יתבצעו בתיאום מראש מול נציג הלקוח (מנהל האתר על פי רוב). תהליך מלא של ביצוע מיגרציה עשוי לכלול גם אפיון ועיצוב, עם דגש על UX/UI. במקרים כאלה זה יתואם מראש עם הספק ויחושב כחלק מבנק שעות השו"ש.

נספח א'2 - מסמך הנחיות כללי לאבטחת מידע באתר האינטרנט

  - נציג אגף הביטחון והסייבר של משרד המדע יהיה חלק מנציגי המשרד אשר יסכמו עם הספק שיזכה במכרז את תכנית העבודה לפרויקט. כל שינוי שיבוצע במהלך העבודה ידרוש את אישור אגף הביטחון, לרבות החלפת עובדים וספקים, החלפת ציוד טכנולוגי וחומרה וכו'.

  - כל העובדים בפרויקט יידרשו לקבל את אישור אגף הביטחון והסייבר של משרד המדע. לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות בין המשרד לספק, וכתנאי לתחילת ההתקשרות, יבצע הספק לכל עובדיו את דרישות אגף הבטחון לצורך בחינת ההתאמה הביטחונית הנדרשת וקבלת אישור לעבוד בפרויקט.

  - בשום אופן אין להתחבר עם ציוד חיצוני (מחשבים, זיכרונות ניידים, כוננים וכו') לרשת או לציוד המקומי ללא אישור אגף הביטחון ו/או מערכות מידע.

  - כל שינוי קונפיגורציה במערכת בתהליך ההטמעה אשר יכול להשפיע על תפקוד המערך הקיים במשרד, חייב לקבל אישור מראש מאגף מערכות מידע.

  - הרשאות להתחברות ועבודה על המערכת, תעשה באישור אנשי המשרד בלבד.

  - ככלל, הוצאת חומרי מדיה וכל מסמך אחר מהמשרד – אסורה. במקרים חריגים בהם נדרשת הוצאת חומר כלשהו, היא תיעשה לאחר אישור  המשרד ובתיאום מלא עמו בלבד.

  - כאמור בסעיף ההרשאות, ניהול ההרשאות יבוצע ע"י המשרד בלבד. במידה ונדרש מתן הרשאה לעובד/גורם חדש, פרטיו האישיים ופרטי המעסיק שלו יועברו לאגף הביטחון לצורך בדיקה.

  - השתלטות מרחוק – ככלל, לא תותר השתלטות מרחוק על מחשבי המשרד בכלל והמחשבים בהם נעשה שימוש בפרויקט בפרט. במקרים בהם נדרשת השתלטות מרחוק, היא תבוצע באישור מנהל אגף מערכות מידע במשרד בלבד.

  - הספק מתחייב כי לצורך ביצוע עבודתו יעשה שימוש במערכות מחשב\מחשבים מעודכנים במערכת ההפעלה האחרונה מבית מיקרוסופט וובכל עדכוני האבטחה שפורסמו עד ליום ביצוע העבודה. המערכות יוצבו מאחורי חומת אש ויהיו בעלי מערכת הגנה מפני וירוסים ונוזקות.

  - הספק מתחייב לבצע  אימות קלט/פלט בדף הרישום בשדות המוגדרים כדוגמת טלפון, ת.ז, דרכון וכדומה, מלבד שדות טקסט חופשי כדוגמת שם, שם משפחה, שם חברה וכדומה, על מנת למנוע התקפות מכל הסוגים הבאים:

      - CROSS SITE SCRIPTING

      - SQL INJECTION

      - CROSS SITE REQUEST FORGERY

      - FILE INCLUSION

  - בכל אתר שיש בו פונקציית LOGIN חובה להשתמש בבקרות למניעת  PHISHING ATTACK ולחייב שימוש ב- HTTPS.

  - הטמעת בקרות למניעת SESSION HIJACKING, שימוש ב TOKENS מתחלפים.

  - אופן השבת המידע לידי משרד המדע והטכנולוגיה: בתום ההתקשרות, הספק יצרוב את כל הקבצים והנתונים שנאספו, על גבי תקליטור ויעבירו לאגף הביטחון החרום והסייבר במשרד.

  - על הספק חלה החובה להשמדת המידע שברשותו, באופן שאינו ניתן לשחזור על פי דרישת המשרד עם תום ההתקשרות ולדווח על כך (בכתב) לאגף הביטחון חרום וסייבר;

  - הספק יהיה כפוף לאופן יישום החובות בתחום אבטחת המידע לפי תקנות הגנת הפרטיות (שנכנסו לתוקף בחודש מאי 2018), וכן הנחיות נוספות לעניין אמצעי אבטחת מידע שיקבעו על ידי המשרד, אם יקבעו או על ידי רמו"ט; ניתן לקרוא את המדריך המלא  ליישום תקנות אבטחת המידע בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/data_security_guide?chapterIndex=2. יודגש כי הנחיות אלו מחייבות נכון ליום כתיבת מפרט זה (אוגוסט 2019), ככל שיפורסמו הנחיות עדכניות יותר – הן יחייבו את הספק במלואן).

  - על הספק חלה החובה להחתים את בעלי ההרשאות שלו על התחייבות לשמור על סודיות המידע, להשתמש במידע רק לפי האמור בהסכם, וליישם את אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם.

  - התיר המזמין והמשרד לספק לתת את השירות באמצעות גורם נוסף - חובתו של הספק לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף את כל הנושאים המפורטים להלן.

  - על הספק לדווח מידית, לאגף הביטחון החרום והסייבר במשרד, בדבר כל הפרה או חשש להפרה של חובותיו וההסכם לפי תקנות אלה.

  - על הספק לדווח מידית לאגף הביטחון החרום והסייבר במשרד, בכל במקרה של אירוע אבטחת מידע וסייבר או חשד לאירוע מזוג זה, המסכן את  שלמות וביטחון המידע והנתונים הקשורים לביצוע עבודתו להתקשרות זו  ואשר עלולים להשליך על יכולת אבטחת המידע.

  - על הספק ולבצע את כל הנדרש על מנת להבטיח את שמירת הנתונים הנצברים במסגרת יישום הוראות  בהיבטי אבטחה פיזית וסביבתית, ניהול הרשאות גישה, זיהוי ואימות, בקרה ותיעוד גישה, תיעוד של אירועי אבטחה, אבטחת תקשורת ומיקור חוץ,  למשך כל תקופת ההתקשרות.

  - על הספק לוודא כי מערכות המידע יישמרו במקום מוגן, אשר מתקיימים בו אמצעים למניעה של כניסה וחדירה למתחם ללא הרשאה. עמדות קצה המאפשרות גישה למידע, לא יהיו נגישות פיזית לעובדים שאינם מורשים לכך, או לגורמים אחרים כגון לקוחות, ספקים או נותני שירותים.

  - הספק יידרש להעביר את המערכת בדיקות אבט"מ/חדירות ריקורסיביות (כולל סבבי תיקון) בגין כל עלייה לאויר (לייצור). הספק יתקשר עם חברות שאושרו ע"י מנהל הרכש לביצוע התהליך בממשלה. התשלום בגין בדיקה זו והתיקונים הנדרשים יבוצעו ע"י הספק בלבד ללא חיוב המשרד.

לצורך ביצוע הבדיקות כאמור, יוכל הספק לבחור  כל אחת מהחברות אשר אושרו ע"י יחידת ממשל זמין במשרד האוצר, לביצוע בדיקות סקר קוד וחדירות:

    - Avnet

    - Afarsec

    - Comsec

    - 2BeSecure

    - Bugsec

    - Ernst & Young

נספח א'3 - SLA

          - להלן טבלת SLA לביצוע שדרוג ותחזוקה באתר סוכנות החלל

| שלב פעילות | תיאור | תחום החריגה | קנס |
| --- | --- | --- | --- |
| קריטית | חריגה מעל 20% ממשך הפעילות שהוגדרה ע"י הספק בגין תהליך ובגין שיפור / שינוי בביצוע פעילות שדרוג / מגרציה/ תחזוקה. | 20%+ | קנס של 20% מהיקף השעות שהוקצב לעבודה זו. ספירת הימים לסעיף זה תחל ממועד סיום 20% חריגה. ספירת הזמן לחובת הספק תיעצר עם קבלת התוצר ע"י המשרד. |
| בינונית | חריגה מעל 10% ועד 20% ממשך הפעילות שהוגדרה ע"י הספק בגין תהליך ובגין שיפור / שינוי בביצוע פעילות שדרוג / מגרציה/ תחזוקה. | 10% - 20% | קנס של 10% מהיקף השעות שהוקצב לעבודה זו. ספירת הימים לסעיף זה תחל ממועד סיום 10% חריגה ספירת הזמן לחובת הספק תיעצר עם קבלת התוצר ע"י המשרד |
| נמוכה | חריגה מעל 5% ועד 10% ממשך הפעילות שהוגדרה ע"י הספק בגין תהליך ובגין שיפור / שינוי בביצוע פעילות שדרוג / מגרציה/ תחזוקה. | 10% | קנס של 5% מהיקף השעות שהוקצב לעבודה זו. ספירת הימים לסעיף זה תחל מיום החריגה. |

          - SLA לתחזוקה

| # סוג תקלה | # פירוט | # מועד אחרון לתחילת עבודה | # זמן נדרש לסיום |
| --- | --- | --- | --- |
| # תקלה משביתה | # מרבית האתר או הדפים הראשיים (כולל דפים של אירועים קרובים) אינם זמינים, או פגיעה משמעותית בחזות האתר שלא ניתן לתיקון על ידי שחזור גיבוי. | # 0.5 שעות עבודה מרגע הדיווח על התקלה. | # 1 שעות עבודה |
| # תקלה משמעותית | # לא ניתן להיכנס לאחד ממקטעי האתר | # 4 שעות עבודה מרגע הדיווח על התקלה. | # 0.5 ימי עבודה |
| # תקלה אחרת | # אחר | # תוך 1 יום עבודה מרגע הדיווח על התקלה. | # 2 ימי עבודה |

# תהליך עבודה מול המשרד בתחזוקה:

    - תקלות ידווחו על ידי נציג המזמין (על פי רוב מנהל האתר) ותיקונן יבוצע בתיאום איתו ובאישורו.

# למען הסר ספק, נציג אגף מערכות המידע או המידען/עורך התוכן או נציג סוכנות החלל מטעם המשרד הינם הגורמים המוסמכים היחידים המוסמך לסווג את התקלה.

# במקרים חריגים רשאי המשרד להאריך את זמן הנדרש לסיום הטיפול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מכרז פומבי מס' 20/2019

לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית

# חלק ב' - חוברת ההצעה

חוברת הצעה

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |  |
| --- | --- | --- |

| חתימת המציע |  |  |
| --- | --- | --- |

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 20/2019 לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מספר ח.פ / ע.ר: |  |

| סוג התארגנות (חברה, עמותה): |  | תאריך התארגנות: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת המציע: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

| מנכ"ל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

| איש הקשר לצורך המכרז |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | פקס |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

- אני והמציע קראנו בעיון את מסמכי המכרז במלואם.

- אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.

- הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

- מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

- אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפי או כלפי המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

- אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

- הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה פיסיקאלי (כגון, אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ו/או עבירה על פקודת הבטיחות בעבודה ו/או לא מתנהלת נגד המציע חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם מי מהעבירות המפורטות לעיל, והכול - זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981; במידה והמציע הינו תאגיד - נדרש כי היעדר הרשעה כאמור תתקיים גם לגבי בעלי השליטה שלו ונושאי המשרה בו. אני מסכים שההצהרה תחשב כהרשאה למשרד לפנות למשטרת ישראל ו/או למשרד המשפטים לקבלת אישור לנכונותה.

- המציע מצהיר כי אינו חברת כוח אדם - כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

- המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה (באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל), לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו - והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

| א. |  |
| --- | --- |
| ב. |  |
| ג. |  |
| ד. |  |
| ה. |  |
| ו. |  |
| ז. |  |

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, וכן הנימוק למניעת החשיפה:

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, סעיף ‎18. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

מציע המבקש שלא לחשוף חלקים בהצעתו, נדרש לצרף עותק נוסף של הצעתו בו מושחרים חלקים אלו.

נספח ב'2 – ניסיון המציע

(לפי הנדרש בתנאי סף ‎5.2.1 לחלק א')

המציע יפרט עבודות רלוונטיות שהיה אחראי להן, ע"פ הנדרש בטבלאות מטה, בהתאם לנדרש בתנאי הסף ‎5.2.1ובאמת המידה ‎10.6.1(יש להוסיף טבלה נפרדת במבנה זהה עבור כל פרויקט):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העבודות (חודש/שנה-חודש/שנה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| סוג העבודה שבוצעה ע"י המציע באתר זה: הקמה / תחזוקה / איפיון / עיצוב (סמן את התחום/ים הרלוונטי/ים) תיאור האתר שפותח: חובה לפרט: כתובת URL, צרכים ודרישות של הלקוח, טכנולוגיות. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע (בהתאם לטבלאות לעיל).

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

-  כמו כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'3א – פרטי מנהל הפרויקט וניסיונו

- נתוני מנהל הפרויקט

| שם מנהל הפרויקט: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

על מנהל הפרויקט לצרף לנספח פירוט קורות חיים, תעודות השכלה ותעודות הכשרה והסמכה.

הצהרת מנהל הפרויקט

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

המציע יפרט עבודות רלוונטיות שהמנהל המוצע מטעמו עבד בפיתוחן ושימש בתפקיד ניהולי במסגרתן, ע"פ הנדרש בטבלאות מטה, בהתאם לנדרש בתנאי הסף ‎‎5.2.2 ובאמת המידה‎‎10.6.2 יש להוסיף טבלה נפרדת במבנה זהה עבור כל פרויקט)::

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העבודות (חודש/שנה-חודש/שנה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| המנהל המוצע שימש בפרויקט זה בתפקיד ניהולי: כן / לא (הקף בעיגול). מס' עובדים שעבדו תחתיו: ___________ |  |  |  |  |  |
| תיאור האתר שפותח: חובה לפרט: צרכים ודרישות של הלקוח, מסמך איפיון, צילומי מסך, טכנולוגיות, תיאור מפורט של הפתרון. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

נספח ב'3ב – פרטי מאפיין מוצע וניסיונו

- נתוני מנהל הפרויקט

| שם המאפיין: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

על המאפיין לצרף לנספח פירוט קורות חיים, תעודות השכלה ותעודות הכשרה והסמכה.

הצהרת המאפיין:

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

המציע יפרט עבודות רלוונטיות שהמאפיין המוצע מטעמו עבד בפיתוחן, ע"פ הנדרש בטבלאות מטה יש להוסיף טבלה נפרדת במבנה זהה עבור כל פרויקט)::

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העבודות (חודש/שנה-חודש/שנה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| תיאור האתר שפותח ותיאור תפקידו של המאפיין בפרויקט: חובה לפרט: צרכים ודרישות של הלקוח, מסמך איפיון, צילומי מסך, טכנולוגיות, תיאור מפורט של הפתרון. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

נספח ב'3ג – פרטי מעצב מוצע וניסיונו

- נתוני מנהל הפרויקט

| שם המעצב: |  | מספר ת"ז: |  | שנת לידה: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

השכלה אקדמאית / מקצועית:

| פרטי ההשכלה | מועד מתן התואר |
| --- | --- |

על המעצב לצרף לנספח פירוט קורות חיים, תעודות השכלה ותעודות הכשרה והסמכה.

הצהרת המעצב:

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

המציע יפרט עבודות רלוונטיות שהמעצב המוצע מטעמו עבד בפיתוחן, ע"פ הנדרש בטבלאות מטה יש להוסיף טבלה נפרדת במבנה זהה עבור כל פרויקט)::

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריכי העבודות (חודש/שנה-חודש/שנה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |
| תיאור האתר שפותח ותיאור תפקידו של המעצב בפרויקט: חובה לפרט: צרכים ודרישות של הלקוח, מסמך איפיון, צילומי מסך, טכנולוגיות, תיאור מפורט של הפתרון. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

נספח ב'4 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

א.ג.נ.,

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז 20/2019 לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית, עבור משרד המדע והטכנולוגיה.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי/ שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד המדע והטכנולוגיה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'5 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

א.ג.נ.,

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________ (יש לציין את התאריכים של מתן השירותים- מיום הגשת ההצעה ועד לארבע שנים נוספות)

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) |  |  |  | 1945 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה |  |  |  | 1946 |  |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) |  |  |  | 1949 |  |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א |  |  |  | 1951 |  |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א |  |  |  | 1951 |  |
| - חוק החניכות - תשי"ג |  |  |  | 1953 |  |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג |  |  |  | 1953 |  |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד |  |  |  | 1954 |  |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה |  |  |  | 1954 |  |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח |  |  |  | 1958 |  |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט |  |  |  | 1959 |  |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום |  |  |  | 1967 |  |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) |  |  |  | 1995 |  |
| - חוק הסכמים קיבוציים |  |  |  | 1957 |  |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז |  |  |  | 1987 |  |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח |  |  |  | 1988 |  |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א |  |  |  | 1991 |  |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו |  |  |  | 1996 |  |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח |  |  |  | 1998 |  |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח |  |  |  | 1998 |  |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז |  |  |  | 1957 |  |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א |  |  |  | 2001 |  |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א |  |  |  | 2000 |  |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב |  |  |  | 2002 |  |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו |  |  |  | 2006 |  |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז |  |  |  | 1997 |  |
| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  |  | חתימה וחותמת המציע |  |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'6 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

לכבוד

מדינת ישראל - משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג'

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל:	ומשרד המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") מעוניין בקבלת שירותים בהתאם למכרז 20/2019  לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית (להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע העבודות (מכרז מס' 2019/20 (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נחתם בפני:

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב'7 – הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

תאריך : ___/___/____

לכבוד

משרד המדע והטכנולוגיה

הקריה המזרחית, בניין ג'

ירושלים

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  ביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד המדע והטכנולוגיה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'8 – הצעת מחיר

*נספח זה ימולא ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת שעליה ייכתב "הצעת מחיר".

- יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן.

- המציע ינקוב במחירים המבוקשים על ידו הן עבור הקמת האתר והן עבור תחזוקת האתר.

- הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף, כולל רישוי ותחזוקה של חומרה, תוכנה ותווכה לסביבת פיתוח וייצור.

- מציע הפטור מתשלום מע"מ- יציין זאת במפורש והמשרד ייחשב את המע"מ כאפס עבור מציע זה.

- הצעות חלקיות ו/או במתכונת שונה - לא תיבדקנה.

- יובהר כי יש למלא את התאים הרלוונטיים בלבד, ולא להוסיף סעיפים נוספים. המשרד הוא זה שיחשב את הצעת המחיר הכוללת.

- הצהרות כלליות

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

  - ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

  - ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

  - ידוע לי כי המשרד רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לוותר על אחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל או להוריד את היקף הפעילות באחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל.  במקרה כזה יעודכן התמחור ובהתאם התשלום לספק.

  - על המציע לקחת בחשבון כי השוואת המחירים בין המציעים כוללת מס ערך מוסף.

הצעת המחיר:

| הרכיב | כמות יחידות שנתית משוערת | מחיר ליחידה – לא כולל מע"מ | מחיר כולל – לא כולל מע"מ | מחיר כולל - כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תחזוקה שנתית של האתר | 1 | ________ ₪ | ________ ₪ | ________ ₪ |
| שעת עבודה לביצוע שו"ש | 190 שעות | ________ ₪ | ________ ₪ | _________ ₪ |
| איפיון וסקיצות מדורים באתר לקראת שדרג האתר | 1 | ________ ₪ | ________ ₪ | ________ ₪ |
| ביצוע מיגרציה לאתר לדרופל 8 | 1 | ________ ₪ | ________ ₪ | _________ ₪ |
| מחיר כולל |  |  |  | ________ ₪ |

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

# חלק ג' – הסכם אספקת השירותים

מכרז פומבי מס' 2019/20

לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל

שנערך ביום _____________  לחודש ________  בשנת 2019

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי 
מנכ"ל וחשב משרד המדע והטכנולוגיה המורשים כדין לחתום בשם המדינה, שכתובתם: קריית בגין – קריית הממשלה (המזרחית), בניין ג' ירושלים (להלן – המדינה או המשרד)

מצד אחד

לבין

_________________ (ח.פ. _________), שכתובתה: ________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמה _________ (ת.ז. _______)

(להלן – הספק)

מצד שני

הואיל	והמשרד מעוניין להתקשר עם הספק לשם קבלת שירותים לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל (ביצוע הפרויקט על כל הכלול בנספחי חלק א' ייקרא להלן – השירותים);

והואיל	ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי (שמספרו 20/2019), המצורף כנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום ______ (פנייה מס' _____) לבחור את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

והואיל	והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד;

והואיל	והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

והואיל	והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם למכרז נספח א', להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה.

  - כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של הצדדים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

נספח א' – מכרז פומבי מס' 20/2019 (להלן – המכרז);

נספח ב' – הצעת הספק במכרז;

נספח ג'1 – ערבות ביצוע;

נספח ג'2 –  נוסח אישור עריכת הביטוח;

- הגדרות

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז (נספח א').

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז נספח א' יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת מיום חתימת הצדדים על החוזה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המציע ייערך לאותו מועד לצורך תחילת ביצוע העבודה.

  - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, אם ישתכנע כי קיים צורך בכך (להלן: "תקופות הארכה"). יובהר כי סך תקופות ההתקשרות לא יעלו במצטבר על ארבע שנים, והכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים, הוראות התכ"ם והוראות למכרז זה.

  - מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות ההארכה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות ההארכה, לפי שיקול דעתו.

  - ההתקשרות כפופה לזמינות תקציבית.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 60 יום מראש לספק, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שכל צד ימלא את התחייבויותיו כלפי הצד השני וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, בניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא), יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עבור ביצוע הפרויקט עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא), יגיש הספק למשרד דוח המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

- התחייבויות הספק

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם נציג המשרד או עם כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו, וכן עם ועדת ההיגוי של הפרויקט, כמשמעותה במכרז נספח א' (להלן – ועדת ההיגוי), לעבוד עמם בתיאום מלא ולשתף עמם פעולה באופן מידי, מלא ומוחלט.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במפרטי השירותים נספח א'1 למכרז והנספחים המצורפים אליו, בהתאם להצעתו המצורפת כנספח ב' ולהוראות הסכם זה ולהנחיות שיינתנו לו על ידי המשרד מעת לעת.

  - אם יידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשתף פעולה עם המשרד ו/או עם ועדת ההיגוי בכל הקשור לבקרה שיערוך המשרד באמצעות נציגיו, ככל שימצא לנכון, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי הספק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד ו/או חברי ועדת ההיגוי כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד ו/או ועדת ההיגוי, לצורך בקרה על ביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מידי, ובהתאם להוראות נציג המשרד ו/או ועדת ההיגוי כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונם המוחלט של המשרד ושל ועדת ההיגוי, ולשם כך למלא אחר הוראותיהם, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב להודיע למשרד באופן מידי על כל הפרה של תנאי ההסכם.

  - הספק מתחייב להעסיק כוח אדם המתאים לביצוע הפרויקט, בעל ניסיון כנדרש בתנאי הסף למכרז ובמפרט השירותים נספח א'1 למכרז, אשר אושרו על ידי המשרד.

  - הספק מתחייב לכך שבמקרה שבו יסתיים תפקידו של מנהל הפרויקט או חבר צוות ניהולי אחר של הפרויקט בטרם סיום הפרויקט, מכל סיבה שהיא, יעמיד לרשות המשרד בעל תפקיד חלופי תוך 21 יום. בעל התפקיד המחליף יהא בעל ניסיון כנדרש בתנאי הסף ומפרט השירותים א'1 במכרז, ועל מנת להעסיקו במסגרת מכרז זה יידרש אישור המשרד מראש ובכתב.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך תקופת ההתקשרות על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ב'6 להסכם זה.

כמו כן, במקרים בהם הביע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל הספק כמתחייב מן העניין.

  - הספק מתחייב לא לשנות הצעתו נספח ב' ולא לסטות ממנה, אלא אם קיבל את הסכמת המשרד לכך בכתב ומראש; המשרד רשאי לדרוש מהספק הכנסת שינויים או תוספות להצעת הספק נספח ב', והספק יבצעם בהתאם לדרישה. אם ביצוע השינוי או התוספת ידרוש התאמה של התמורה או של תקופת ההתקשרות, ייקבע הסכום ו/או השינוי בתקופת ההתקשרות בהסכמה בכתב בין הצדדים.

- ניהול הפרויקט וביצועו:

  - הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בנספחים א' ו-ב' ובהתאם למתכונת ההפעלה המפורטת בהם.

  - נציגת המשרד לצורך ביצוע הסכם זה גב' אנה נודלמן (להלן – נציג המשרד). 
נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה הוא __________________________ (להלן – נציג הספק). 
הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת, וזאת בדרך של הודעה בכתב על כך מראש לצד השני.

  - נציג המשרד או מי מטעמו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגי הספק, וכן לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - להעמיד לרשות הספק את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי הסכם זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של הספק.

  - לקיים פגישות בין נציגי הספק לנציג המשרד כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת הספק לקביעת פגישה כאמור.

  - לתת לספק אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות ההסכם, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

- זכויות המשרד

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

  - זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על-פי הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד על פי סעיף זה.

  - נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

- העבודות

  - הספק יחל בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת הודעה על תחילת ההתקשרות מהמשרד, ויפעל בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במפרטי השירותים שבנספח א'1 ונספחיו ובהתאם להסכמות עם נציג המשרד.

  - העבודות אותן יבצע הספק כוללות, בין היתר, את העבודות המפורטות במפרטי השירותים למכרז, וכן את ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות יעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

  - מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

  - לצורך סיום הליכי המינהלות עם הספק, כולל אישורי אבט"מ, חיבור לרשת המשרד במידת הצורך וכו', יינתן לספק חודש מיום חתימת ההסכם והעברת ההזמנה. לעניין זה ספירת הימים לכל יחידת מסירה תחל מסיום חודש זה.

- התמורה

בהתאם להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי, הספק נדרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום התמורה במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, כתנאי לתשלום התמורה. לפיכך על הספק להתחבר לפורטל הספקים הממשלתי כתנאי להתקשרות.

לפרטים מלאים ולהתחברות לפורטל הספקים יש לפנות לאתר משרד האוצר בכתובת: http://mof.gov.il/AG/Pages/PortalSapakim.aspx#GovXParagraphTitle3.

יודגש כי הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - לצורך מתן השירותים על ידי הספק כמוגדר במכרז נספח א' ומילוי כל התחייבויות הספק לשביעות רצונו של המשרד ובהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המשרד לספק, בהתאם לסכומים בהם נקב הספק בהצעת המחיר שהגיש בנספח ב'8  בלבד (להלן – "התמורה"), על פי הפירוט כדלקמן, בהתאם לדוחות הביצוע שאושרו ע"י נציג המשרד:

    - עבור מתן תחזוקה שנתית של אתר סוכנות החלל ישולם סך של _________ ₪ (במילים: _______ ₪).

    - עבור ביצוע מיגרציה לדרופל 8 ישולם סך של _________ ₪ (במילים: _______ ₪)._____________________________________

    - עבור עבודות ביצוע איפיון וסקיצות של מדורים ישולם סך של _________ ₪ (במילים: _______ ₪)._____________________________________

    - עבור שעת עבודה לביצוע שינויים ושיפורים ישולם סך של _________ ₪ (במילים: _______ ₪)._____________________________________

  - התשלום בגין הרכיבים במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבוניות בצירוף דו"חות ביצוע רבעוניים ומסמכים בהתאם לשלבים שייקבעו במסגרת החוזית.

  - תנאי התשלום ואבני הדרך הינם כמפורט בסעיף ‎9.2 לחלק א'.

  - מובהר בזאת כי חיוב המשרד בתשלום התמורה הינו חיוב שלוב לחיוב הספק בהגשת הדו"חות לעיל וכל חיובי הספק לפי הסכם זה.

  - התמורה כוללת מס ערך מוסף וכן כל מס, היטל ותשלום חובה אחר.

  - המשרד ישלם לספק עפ"י הוראת התכ"ם 1.4.0.3 אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו מסיבות התלויות במשרד בלבד, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עימו.

  - המשרד רשאי לעכב את תשלום התמורה אם החליט לבצע בדיקה כספית או מקצועית; במקרה זה, תשולם התמורה לאותו מועד תוך 30 יום לאחר שהמשרד אישר בעקבות הבדיקה כי הספק ביצע את הפרויקט, על כל השירותים הכלולים בו, בהתאם להצעתו נספח ב' והוראות הסכם זה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום התמורה לפי סעיף ‎9.2 לחלק  א'. החליט המשרד כאמור, יודיע על כך בהקדם האפשרי לספק.

  - לא הוגש דו"ח מן הדו"חות שהספק חייב בהגשתם לפי סעיף 10.2 לעיל או הוגש באיחור או שהמשרד הודיע לספק כי הדו"ח אינו שלם או מדויק או כי יש לתקנו והספק לא תיקנו במועד שקבע המשרד, או לא מסר הספק מסמך או מידע שנדרש למסור על-ידי המשרד או לא מילא הספק התחייבות אחרת מהתחייבויותיו לפי הסכם זה על נספחיו או מילא אותה באיחור – המשרד לא יהיה חייב בתשלום התמורה עד למילוי התחייבויות הספק, בכפוף להחלטות המשרד בהתאם לסעיף 17 להלן; לספק לא יהיו תביעות ו/או טענות נגד המשרד בגין אי השלמת תשלום התמורה כאמור והספק יישא בכל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך.

  - החליט המשרד לערוך ביקורת אצל הספק, יודיע על כך לספק 14 יום לאחר קבלת ההחלטה על עריכת הביקורת; במקרה כזה, רשאי המשרד שלא לשלם את התמורה המגיעה לספק עד לאותו מועד, וזו תשולם לאחר סיום הביקורת ובכפוף לתוצאותיה, אך לא לפני המועדים הקבועים לתשלום התמורה לפי סעיף ‎ 9.2 לחלק  א'

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - הצמדה והתאמה:

        - התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, לפי העניין, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי העניין. מדד הבסיס ההתחלתי הינם המדדים הידועים במועד הגשת ההצעות למכרז.

        - על פי הוראות חשכ"ל, במהלך 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות לא תתבצע הצמדה להצעת המחיר במכרז, למעט במקרה המפורט בהמשך.

        - בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

        - ההצמדה תתבצע מידי 12 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 30 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובכל 12 חודשים לאחר מכן. התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

        - למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור שיעלה על 4% ממדד הבסיס, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 12 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדים על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 20 ומידי כל 12 חודשים לאחר מכן.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו.

  - לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

  - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק הזוכה כדין.

- ערבות ביצוע

  - עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בגובה 5% מגובה התמורה, בסך של ________ ₪, כביטחון למילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'1 להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 המאושרת על ידי החשב הכללי.

  - הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה (3) חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - תוארך תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת או תורחב, יחדש הספק את הערבות הבנקאית, בתנאי הערבות המקורית, וזאת לא יאוחר מ-7 ימים מתחילת תקופת ההתקשרות הנוספת או המורחבת, לפי העניין.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‎8.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.

- תשלומי יתר

בתום תקופת הסכם זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות הסכם זה.

- יחסי עובד מעביד ואחריות

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד – העובדים) אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כספק עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע הסכם זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

  - השירותים האמורים בהסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי אחריותו על פי דין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות הסכם זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

- ביטוח

הספק מתחייב, לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה בגין כמבוטחים נוספים.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד המדע והטכנולוגיה בגין, עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.

אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או נציג המשרד לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף 19.1 לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל הסכם, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד.

  - הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-(1981) ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-(1986).

  - הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפרויקט  בכל עת שיידרש לכך.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ב'6 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- בדיקות ביטחוניות

  - הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב לקבל מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מאי מתן אישור כאמור. אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי לפטור את הספק מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

  - טפסי בדיקות הביטחון (התאמה ביטחונית) ימולאו במשרדי אגף הביטחון בירושלים לפחות 5 ימי עבודה לפני תחילת העסקת העובד ובסיום הליך הבדיקה יועבר אישור בכתב אל מנהל הפרויקט ממנהל אגף הביטחון במשרד. המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד כאמור.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים 3-5 ו-7-22 להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין.

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפרויקט כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם מפורטים בנספח א'3 לחלק א' למכרז.

  - המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.

  - סכום הפיצוי המוסכם, כאמור בנספח א'5, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי או בכל דרך חוקית אחרת.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,  לבצע  את הפרויקט  בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 23 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

- קיזוז

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כוויתור על הזכות, אלא אם ויתר המשרד על כך במפורש.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

- התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

- הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י הסכם זה.

- בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לגוף לפי הסכם זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על הסכם זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

- יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי הסכם זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

- חפיפה

על הספק החדש להתארגן ולארגן את כח האדם המקצועי ויתר הנדרש לביצוע העבודות כנדרש.

בתום ההתקשרות, במסגרת מכרז זה, במידה שייקבע ספק אחר לביצוע הפעילות יפעל הספק לביצוע חפיפה עם הספק שייקבע, כדלקמן:

  - הספק המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

  - הספק המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

  - החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

- מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').

- מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מידי ושלם של הפרויקט.

- המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבוע שלם לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהנפקת דו"חות עבור המשרד.

- תקופת ההתקשרות בין המשרד לספק החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.

- תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון המשרד והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר.

- מלוא ההסכם

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

- סמכות מקומית

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

- המחאת ההסכם

  - הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד המדע והטכנולוגיה מראש ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

  - אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, יישאר הספק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

  - המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת / הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

- שונות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

  - שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.

- שינוי

אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה.

- ויתור על זכויות

אי שימוש על-ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב.

- הודעות

כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד: משרד המדע והטכנולוגיה בנין ג', קריה בגין – קרית הממשלה המזרחית, ת"ד 49100, ירושלים 91490.

הספק:  ______________________________________________________

לראייה באו הצדדים על החתום:

| ____________________ | ______________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| רן בר | גדעון אליאס | הספק |
| מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה | חשב משרד המדע והטכנולוגיה | על ידי: __________ |

נספח ג'1 להסכם – ערבות ביצוע – אין לצרף נספח זה להצעה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ₪ (במילים: _______________ ₪), (להלן: "סכום הערבות"), מתאריך ___________  (תאריך תחילת תוקף הערבות).

אשר תדרשו מאת: ____________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הסכם שנחתם עמו במסגרת מכרז 20/2019 לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________

שם הבנק/חב' הביטוח

______________________                              ________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________                       ________________                       _____________

תאריך                                      שם מלא                                      חתימה וחותמת