מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מכרז 67-2019

לקבלת שירותי ניהול ותיאום בין גורמים בנושא שדרוג לולי ההטלה

בהתאם להוראת החשב הכללי הצעות המחיר ייפתחו בכפוף לאישור וועדת חריגים או קיום תקציב מדינה מאושר לטובת ההתקשרות

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 67-2019  מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה.

הקדמה

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר (להלן: "המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 67-2019, למכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בין גורמים בנושא שדרוג לולי ההטלה ("המכרז").

על רקע הסיכון הכרוך במצב לולי ההטלה, הן בהיבט התפרצות מחלות בעלי חיים והן בהיבט בריאות הציבור, וקיומם של אינטרסים חשובים נוספים ובהם: רווחת בעלי חיים, הגנת הסביבה, הורדת מחיר הביצה (יתרונות לגודל), איכות התוצרת לצרכן ושמירה על פרנסת המגדלים (שרובם המכריע מתגורר בפריפריה), החליטה הממשלה לקבוע, במסגרת החלטות ממשלה שהתקבלו בעבר, תקציב ייעודי שנועד, בין היתר, להוציא את הלולים אל מחוץ לישובים ולאפשר את הגדלתם ושדרוגם (להלן - המהלך לשדרוג ענף ההטלה).

מאז נקבע התקציב כאמור, אשר לא מומש, ועד למועד זה, לא נקבע תקציב להסדרה רחבה של הענף, אולם, התכליות שעמדו לנגד עיני הממשלה עומדות בעינן והמשרד ממשיך לפעול לקידום תכליות אלו.

בהמשך לכך, בסיכום התקציבי בין משרדי החקלאות והאוצר מיום 11.1.18 נקבע, כי המשרדים יקדמו פיתוח מתחמי לולים ביישובים המוכנים לכך. מדובר בצעד חשוב לקראת הסדרה רחבה יותר המביאה בחשבון שיקולים שונים הקשורים לשדרוג ענף ההטלה. ככל שתושלם התארגנות מגדלים למעבר למתחם חדש, שאושר על פי תכניות מאושרות שמכוחן ניתן לפתח ולהקים לולי הטלה, יבצע המשרד את עבודות הפיתוח והתשתיות, בהתאם לתקציב המאושר.

בינואר 2019 פרסם משרד החקלאות קול קורא לתמיכה בהקמת מתחמים עבור לולי הטלה. נוהל התמיכה מאפשר לאגודות חקלאיות המגבשות קבוצות מגדלים להגיש בקשת תמיכה בביצוע עבודות פיתוח ותשתיות. העבודות תבוצענה על ידי החטיבה להתיישבות. עבודות אלו יכללו בין היתר:

ביצוע דרך הגישה למתחם הלולים

העתקת מטרדים, בהתאם לצורך

העתקה ו/או עקירת עצים, בהתאם לצורך

עבודות עפר למשטחי הלולים במתחם

גידור היקפי של המתחם

ביצוע מערכות מים, ביוב עד לראש השטח / המתחם

ביצוע הכנות לחברת חשמל ובזק עד לראש השטח / המתחם

ביצוע ניקיון האתר וסביבתו, פיתוח נופי מסביב למתחם בתחום הקו הכחול של התכנית

תכנון מפורט לביצוע של העבודות לעיל

הריסה של לולים קיימים בתחום הישוב, שאינם פעילים, בחלקותיהם של חברי אגודה שיתופית חקלאית שהצטרפו לקבוצת המגדלים, ופינוי ההריסות כדין, בהתאם לצורך ולבקשתם.

עם ההתקדמות בהגשת הבקשות וכחלק מהיערכות המשרד למהלך שדרוג הלולים הוחלט ללוות את היישום והביצוע באמצעות מנהל פרויקטים ייעודי, ולשם כך מבוקשים שירותי ניהול ותיאום בין הגורמים הרלבנטיים לנושא זה כפי שיפורט בהרבה במכרז זה.

הזוכה  במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 24 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל 60 חודשים במצטבר.

אומדן היקף ההתקשרות למשך שנתיים הינו כ- 180 שעות בחודש. אומדן זה מהווה מסגרת בלבד ואין בו כדי להעיד על מחויבות המשרד להזמנת שעות ייעוץ בהיקף כזה או אחר. מימוש ההתקשרות בפועל יהיה על פי צורך מקצועי בלבד ובשיקול דעת של המשרד.

למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות, בכפוף לצורך מקצועי וללא יצירת התחייבות כלשהיא של המשרד כלפי זוכה לעשות זאת בכל נקודת זמן בתוך חיי  ההתקשרות או ההארכות לה.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי, תנאי ההשתתפות והתנאים לזכייה במכרז.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך 12/1/2020 עד השעה 12:00

תוכן עניינים

פרק א'- הליך המכרז	5

1.	הצגת המכרז	6

2.	ניקוד ההצעות	9

3.	בחירת זוכה	12

4.	מופעים ומועדים במכרז	14

5.	נוהל המכרז	16

פרק ב – ההצעה	20

1.	הנחיות למענה המציע למכרז	21

2.	הנחיות בדבר אופן הגשת המענה למכרז	22

3.	פרטי המציע	23

4.	עמידה בתנאי הסף של המכרז	24

5.	איכות ההצעה	27

6.	התחייבויות נוספות של המציע	29

7.	רשימת נספחים שיש לצרף להצעה	31

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	35

פרק ד' – הסכם התקשרות	39

פרק א'- הליך המכרז

- הצגת המכרז

  - עקרונות המכרז

    - מכרז זה נערך בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

    - במסגרת המכרז תיבחן עמידת ההצעות בתנאי המכרז, ובכלל זה תנאי הסף להשתתפות במכרז והגשת מסמכים נדרשים. בנוסף כל הצעה תקבל ניקוד בהתאם לאמות המידה המפורטים במכרז;

    - ההצעות אשר עמדו בתנאי המכרז ידורגו בהתאם לניקוד שניתן להן, והמזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז, הכל כמפורט להלן;

  - תנאי סף להשתתפות במכרז

    - רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בכל הדרישות הבאות. הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב):

    - תנאי סף מנהליים:

      - ככל שחלה על המציע חובת רישום בישראל, עליו להיות רשום כדין. בפרט, אם המציע הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום במרשם הרלוונטי, אם המציע הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם.

      - המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים") .

      - ערבות הצעה:

        - המציע צרף להצעתו ערבות הצעה לקיום הצעתו במכרז בסך של 30,000 ₪, שתהא בתוקף עד לתאריך  בהתאם לנוסח המפורט בנספח לחוברת ההצעה (פרק ב).

        - הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים:

          - בנק בארץ שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף 4(א)(1) ו-4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ העומד בדרישות הוראת תכ"ם 7.5.1.1 – ערבויות;

          - חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות הוראת תכ"ם 7.5.1.1 – ערבויות;

        - סטייה מהנוסח המצורף של הערבות או הוראת הקיזוז עשויה לגרום לפסילת הצעות המתמודדים במכרז.

    - תנאי סף מקצועיים:

      - המציע:

        - למציע ניסיון מוכח של חמש שנים בין השנים 2014 - 2019, במתן שירותי ניהול פרויקטים. בהקשר עם תנאי סף זה הכוונה ל"ניהול פרויקטים" הנה ידע וניסיון בעבודה ניהולית לקידום תהליכים סטטוטוריים ומנהליים, לרבות הקצאת קרקע, תכנון, רישוי בניה, רישוי עסקים , אישורי רשויות וניהול הליכי ביצוע, לרבות עם ישובים חקלאיים ואגודות חקלאיות.

        - בין השנים 2014 - 2019 סיפק המציע שירותי ניהול פרוייקטים  לשלושה לקוחות שונים שלפחות אחד מהם הינו משרד ממשלתי או מועצה אזורית ואשר כל אחד מהם בנפרד רכש ממנו בהיקף של לפחות  500,000 ש"ח (כולל מע"מ)  [להוכחת תנאי סף זה אין מניעה לחזור על פרוקטיים שצוינו לצורך הוכחת תנאי הסף 1.2.3.1.1. מעלה].

      - למנהל הפרויקט:

        - השכלה – למנהל הפרויקט  תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המל"ג בישראל באחד מן התחומים הבאים: כלכלה/ כלכלה חקלאית/ מנהל עסקים/ תכנון ערים/ אדריכלות/ הנדסה/ מנהל ציבורי.

        - ניסיון –

          - למנהל הפרויקט ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בין השנים 2014 - 2019 בקידום תהליכים סטטוטוריים ומנהליים לרבות הקצאת קרקע, תכנון, רישוי ובנייה ביישובים הכול בעבודה מול ישובים חקלאיים או אגודות  חקלאיות  וכן (בנוסף) ניסיון בניהול או ארגון או תכנון של פרויקטים בתחומי החקלאות וההתיישבות החקלאית.

          - כחלופה לתנאי  1.2.3.2.2 א: ניסיון מוכח של חמש שנים בין השנים 2014 -2019, בתפקיד ניהולי בכיר בדרגת מנהל תחום בכיר ומעלה בנושאי פיתוח ובניה, במשרד ממשלתי ו/או ברשויות ציבוריות או מקומיות.

      - כללי:

        - הוכחת העמידה בתנאים תעשה ע"י צירוף מסמכים, המלצות ו/או פרטים בקורות החיים של המציע ו/או נותני השירותים מטעמו המעידים על היכרות כאמור לעיל. תשומת לב המציע תוסב לכך שלפירוט הנדרש במסגרת תנאי סף זה חשיבות גם לצורך דירוג הצעתו במסגרת הבחינה האיכותית.

        - למשרד שמורה הזכות להעסיק לצד מנהל הפרויקט גורמי מקצוע נוספים בהתאם לצורך שתגדיר מנהלת הרשות לתכנון.

- ניקוד ההצעות

  - אופן מתן ניקוד להצעות במכרז

    - הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

      - איכות – 60%;

      - מחיר – 40%;

  - ציון בגין איכות ההצעות

    - הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים [החישוב נעשה ביחס ובהתאם לאסמכתאות שיוצגו בקשר עם האדם המוצע לתפקיד מנהל הפרויקט] :

| משקל | תיאור תנאי | המפתח לחישוב |
| --- | --- | --- |
| 40% | ידע וניסיון מוכח בעבודה ניהולית לקידום תהליכים סטטוטוריים ומנהליים לרבות הקצאת קרקע, תכנון, רישוי בניה, רישוי עסקים, אישורי רשויות וניהול הליכי ביצוע, לרבות עם ישובים חקלאיים ואגודות חקלאיות. * | כל שנה נוספת מעבר לנדרש בתנאי הסף תזכה את המציע ב-10 נק' למקסימום של 40 נק'. |
| 40% | ניסיון מוכח בעבודה מול גורמים ממשלתיים וציבוריים, בקידום תהליכים סטטוטוריים ובניהול ו/או ארגון ו/או תכנון בתחומי החקלאות וההתיישבות החקלאית. * | כל שנה לגביה יוכח ניסיון נותן השירותים בעבודה מול גורמים ממשלתיים וציבוריים - תזכה את המציע ב-10 נק' למקסימום של 40 נק'. |
| 20% | ראיון והתרשמות כללית - כחלק מבחינת הרכיב האיכותי בהצעתו יזומן מנהל הפרויקט לראיון בפני וועדה מקצועית שתמונה ע"י וועדת המכרזים של המשרד. במסגרת זו תתרשם הוועדה מכישורי המועמד, ממענה לשאלות שתציג, וליכולתו והתאמתו לסוג העבודה המבוקש. כך לדוגמא יתבקש המועמד בראיון להציג את ראייתו ביחס לדרך העבודה וכן יתבקש לתאר ניסיונו בעבודה עם גורמים ממשלתיים בתחום השרות המבוקש. | התרשמות כללית לעניין הניסיון, המקצועיות וההתאמה לדרישות המכרז. מציע שלא הגיע לראיון במועד שנקבע, יקבל ניקוד '0' ברכיב הריאיון. שלושת המציעים אשר הצעותיהם תזכנה לניקוד האיכות הגבוה ביותר יוזמנו לראיון אצל המזמינה. במקרה בו יהיו מספר מציעים אשר הצעותיהם תהיינה בעלות ציון זהה שתדורגנה בשלושת המקומות הראשונים, יוזמנו כל המציעים אשר דורגו בשלושת המקומות הראשונים. מדדים לניקוד: - מידת בקיאות המועמד בתוכן שלגביו נדרש השירות נשוא מכרז זה. - יכולת הופעה וביטוי בע"פ - התרשמות אישית - ניסון עבר מול גופים ציבוריים וממשלתיים - מידת בקיאות בחידושים מקצועיים בתחום שביחס אליו מבוקש השירות - רקע חקלאי / מושבי / קיבוצי |
| 100% |  |  |

* בכל סעיף יש לפרט פרוייקטים שונים שאינם זהים למפורט בסעיף אחר.

    - ציון איכות מזערי –

      - ציון האיכות המזערי, אשר רק במידה שהמציע יקבל אותו, הוא יעבור לשלב בדיקת הצעת המחיר, הוא 50%.

      - היה וכמות ההצעות שקיבלו ציון הגבוה מהציון המזערי הוא נמוך מ-3, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, להעביר את 3 ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל.

  - ציון בגין הצעת המחיר סופי

עבור כל יחידת תמחור שהוגדרה במכרז (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז "טופס הצעת  מחיר")  ינתן ציון  ביחס להצעת  המחיר הזולה ביותר עבור  אותה יחידת תמחור, באופן הבא:

ההנחה בהצעה עבור אותה יחידה

הציון (עבור יחידת תמחור ב-%)             = --------------------------------------------

שיעור ההנחה הגבוה ביותר עבור אותה יחידה

הצעה הנמוכה ביותר עבור אותה יחידה

הציון (עבור יחידת תמחור ב-₪)            = --------------------------------------------

הצעת המחיר עבור אותה יחידת תמחור

    - את הציון עבור כל יחידת תמחור יכפיל עורך המכרז במשקל היחסי של אותה יחידת תמחור במכרז, כפי שהיא הוגדרה,  וכך יתקבל הציון הסופי של המציע בגין הצעת המחיר.

- בחירת זוכה

  - דירוג ההצעות

    - ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי שיקבלו, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

    - בשלב זה יפעל המזמין בהתאם להוראות ס' 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם.

    - היה וקבלו שתי הצעות (או יותר) ציון זהה שהוא הציון הגבוה ביותר, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה. במידה וציון האיכות של ההצעות זהה, יערך ביניהם תיחור נוסף או לחילופין הגרלה לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

  - בחירת זוכה

    - בתום ההליכים המתוארים לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן תודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

    - בסמכות ועדת המכרזים להורות על זיכוי הצעה נוספת (שדורה שנייה) במעמד "כשיר ראשון". דירוג זה יקנה למשרד את היכולת  להתקשר עם המדורג שני ככל שתחול מניעות מהתקשרות עם הזוכה.

  - פעולות לביצוע על ידי הזוכה

    - על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

      - במידה והזוכה הינו תאגיד, עליו להעביר אישור מעודכן כי לתאגיד אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי התאגיד אינו רשום כמפר חוק או שהוא בהתראה לפני רישום כמפר חוק.

      - להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד, (לדוג' נספח אישור על קיום ביטוח, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו').

      - להגיש הסכם הצטרפות לפורטל הספקים המופיע בהוראת תכ"ם 7.7.1.1 "פורטל הספקים" חתום, ולבצע את כל הפעולות הנדרשות ממנו ובכלל זה לשאת בעלויות הנדרשות לצורך התחברות לפורטל. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים.

    - במידה והזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. כמו כן יוכל המזמין לחלט את ערבות ההצעה של המציע.

  - תחילת מתן השירותים

    - לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי חוזה ההתקשרות ("מועד החתימה על חוזה ההתקשרות").

    - לאחר מועד החתימה על חוזה ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

- מופעים ומועדים במכרז

  - מועדי המכרז

    - הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | 17/12/2019 |
| מועד אחרון להעברת התשובות לשאלות ההבהרה | 30/12/2019 |
| מועד אחרון להגשת הצעות עד השעה 12:00 | 12/1/2020 |
| תוקף ערבות ההצעה | 12/3/2020 |
| ראיון | השעה תימסר למציעים הרלוונטיים בסמוך למועד הנקוב. |

  - שאלות הבהרה בנוגע למכרז

    - בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

    - שאלות המציעים בנוגע למכרז יועברו בהתאם לפורמט המפורסם באתר האינטרנט כחלק ממסמכי המכרז. יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז אל כתובת דואר אלקטרוני: tenders@moag.gov.il. שאלות שיועברו לאחר המועד או שיופנו בעל פה או בטלפון או בפורמט אחר מהנדרש לא יחייבו מענה על ידי המזמין.

    - לא ינתן מענה לשאלות שישלחו בעילום שם.

    - המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

  - מענה המזמין לשאלות ההבהרה

    - תשובות המזמין לשאלות הבהרה שהוגשו כאמור לעיל, וכן כל שינוי או הבהרה אחרת שיעשה במסמכי המכרז, על ידי המזמין, יפורסמו בדף המכרז שבאתר האינטרנט. על מציע להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים אחרים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

    - במענה לשאלות ההבהרה המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז. התשובות יפורסמו ללא שמות הפונים.

    - המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח תשובות ההבהרה שיפרוסמו, לקצר נוסח של שאלה או לנסחה מחדש. נוסח התשובות שפורסם הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

  - הגשת הצעות במכרז

    - הגשות במכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, דרך המכבים, ראשון לציון.

    - הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה להימשך פרק זמן של עד שעה. על המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש, על מנת להגיש את הצעתו עד למועד הקבוע לעיל.

    - הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין.

  - ראיון

    - הודעה בדבר מועד הראיון תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המשרד רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד הראיון, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי לפחות שבוע מראש או פחות מכך בתיאום עם המציע.

    - מטעם המציע יוזמנו לראיון בעלי התפקידים הנכללים בתנאי הסף או בתבחיני האיכות, אלא אם כן בהזמנה לראיון המזמין הודיע אחרת.

    - המשרד יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו בראיונות.

- נוהל המכרז

  - אופן בדיקה ההצעות

    - פתיחת מעטפת הצעת המחיר, ומתן הציון בגין הצעת המחיר יתבצעו רק לאחר קביעת הציון בגין איכות ההצעה.

  - סמכויות במכרז

    - המזמין או הצוות מטעמו אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים, יבדקו כי המציע הגיש את ההצעה וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), ויתנו להצעות ניקוד בהתאם למפורט במכרז.

    - המזמין או מי מטעמו, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים פרט חסר מתוכה, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה.

    - לאחר שניתנה למציע הזדמנות להשלים ולתקן, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

    - לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות רשאי המזמין לעשות שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם בידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, בנסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים נסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים, וכיוצא באלה. יודגש, בבחינת הנסיון של המציע, לצורך ניקוד ההצעה, עורך המכרז יהיה רשאי להתחשב בנסיון שלו עם המציע, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו.

    - המזמין יוכל, לצורך סיום הליך בדיקת ההצעות שהוגשו למכרז, לבקש מהמציעים במכרז להאריך את תוקף ערבות ההצעה, וזאת עד ל-90 יום נוספים, ובמידה והערבות לא תוארך כנדרש, לחלט את ערבות ההצעה.

    - מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במכרז, חילוט ערבות הצעה תתבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ומהסיבות המנויות בתקנה 16ב(ב) לתקנות חובת המכרזים.

    - המזמין ערך אומדן לצורך המכרז. המזמין רשאי לפסול הצעות החורגות מהאומדן שנקבע. היה וכל ההצעות במכרז חורגות מהאומדן, רשאי המזמין לקבוע כי כל המציעים במכרז יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, או לחילופין לבטל את המכרז.

    - ככל שלאחר בדיקת ההצעות תיוותר הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

      - להכריז על המציע שנותר כזוכה;

      - לנהל משא ומתן עם המציע שנותר על מנת להיטיב את הצעתו;

      - לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש;

    - המזמין, לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין) יהיה רשאי לפסול הצעה לפי שיקול דעתו, בין היתר אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

      - פסילת הצעה בלתי כדאית כלכלית או תכסיסנית – אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז, או תכסיסנית (למשל, הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכדו') הן ביחס להצעה עצמה והן ביחס להצעות אחרות, וכן בכל מקרה של פעולה שלא בתום לב של המציע.

      - פסילה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחסור מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

      - פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

      - פסילה בעקבות ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע או בעלי העניין בו, לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.

    - לצורך המכרז ימנה המציע איש קשר מטעמו, אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה של המזמין בנושא המכרז. כל מענה והתייחסות שתישלח מאיש הקשר למזמין תחייב את המציע.

  - ביטול או שינוי המכרז

    - המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו. שינויים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

    - ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי עורך המכרז לבטל את המכרז.

    - עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

  - הוצאות

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

  - סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

  - סודיות ההצעה וזכות העיון

    - בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

    - יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק המכרזים מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן במסמכים נוספים הקשורים במכרז מלבד במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.

    - אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי. עוד מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.

    - מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

    - בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד במלואה, על נספחיה, לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ותקנות חובת המכרזים.

    - במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

פרק ב – ההצעה

- הנחיות למענה המציע למכרז

  - פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז. אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

  - יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

  - בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

  - חוסר פירוט בהצעה, או פירוט שאינו עונה לדרישה, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

  - תוקף ההצעה הנו למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.  המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

- הנחיות בדבר אופן הגשת המענה למכרז

  - מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש את המענה שלו לפרק זה (פרק ב) בשני עותקים (אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור), במעטפה סגורה היטב, מלאה ושלמה הכוללת את כל המסמכים הדרושים בפרק זה, כולל הנספחים, ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז ונושא ההתקשרות בלבד.

  - עבור כל עותק של ההצעה, טופס הצעת המחיר (נספח  1 לפרק זה), יוכנס לתוך מעטפה נוספת, סגורה היטב, (עליה יירשם "הצעת מחיר") אשר תוכנס גם היא לתוך מעטפת המכרז. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו במסמכים (למעט בתוך מעטפת הצעת המחיר הסגורה) בשום דרך שהיא. על המעטפות יש לכתוב את שם המכרז ומספרו בלבד.

  - המציע יצרף להצעתו נוסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי המזמין, במידה ופורסמו. אם פרסם המזמין מהדורה מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, על המציע להקפיד על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

  - על ההצעה להיות חתומה על ידי מורשי חתימה מטעם המציע במקום המיועד לכך בסוף בפרק. כמפורט בסוף פרק זה, יש לאמת את היות מורשי החתימה מאושרים לייצג את המציע במסגרת המכרז בתצהיר עורך דין.

- פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |
| פרטי בנק של המציע (שם בנק, סניף, ומספר חשבון) |  |
| איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז | שם: |
|  | כתובת: |
|  | טלפון: |
|  | פקס: |
|  | דוא"ל: |

- עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורט במכרז. רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להתמודד במכרז.

  - עמידה בתנאי סף מנהליים:

המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאים הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז:

    - מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה)

- המציע רשום בישראל כדין. (אם המציע הוא תאגיד או שותפות, הוא רשום במרשם הרלוונטי, אם המציע הוא עוסק מורשה או פטור הוא רשום ככזה).

- לא חלה על המציע חובת רישום על פי דין.

    - עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים

      - ניהול פנקסים (יש לסמן X במקומות המיועדים לכך)

- הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

- הוא מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערף מוסף.

      - היעדר הרשעות (יש לסמן X במקום המיועד לכך)

- הוא ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בס' 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

      - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

        - במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק:

יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה:

      - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

      - המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

        - במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה):

      - המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

      - המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

    - ערבות הצעה (יש לסמן X במקומות המיועדים לכך)

- הוא הגיש ערבות הצעה בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

- יש לצרף להצעה כתב ערבות, בהתאם לנוסח המצורף למכרז כנספח 5, לצורך עמידה בתנאי סף זה.

  - תנאי סף מקצועיים:

המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז:

    - המציע עומד בדרישות הבאות (יש לסמן X במקומות המיועדים לכך, ולמלא את השדות והטבלאות הרלוונטיים):

      - למציע ניסיון מוכח של חמש שנים בין השנים 2019 - 2014 , במתן שירותי ניהול פרויקטים. בהקשר עם תנאי סף זה הכוונה ב"ניהול פרויקטים" הנה ידע וניסיון בעבודה ניהולית לקידום תהליכים סטטוטוריים ומנהליים, לרבות הקצאת קרקע, תכנון, רישוי בניה ורישוי עסקים אישורי רשויות וניהול הליכי ביצוע, לרבות עם ישובים חקלאיים ואגודות חקלאיות.

| שנת התחלה | שנת סיום |  | פירוט אודות הניסיון |
| --- | --- | --- | --- |

      - בין השנים 2014 - 2019 סיפק המציע שירותי ניהול פרויקטים  לשלושה לקוחות שונים שלפחות אחד מהם הינו משרד ממשלתי או מועצה אזורית ואשר כל אחד מהם בנפרד רכש ממנו בהיקף של לפחות  500,000 ש"ח (כולל מע"מ)

| שנת התחלה | שנת סיום |  | שם לקוח | היקף כספי | פירוט אודות העבודה עבור הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ככלל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

    - למנהל הפרויקט (יש לסמן X במקומות המיועדים לכך ולמלא את השדות והטבלאות הרלוונטיים):

      - השכלה – למנהל הפרויקט  תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המל"ג בישראל באחד מן התחומים הבאים: כלכלה/ כלכלה חקלאית/ מנהל עסקים/ תכנון ערים/ אדריכלות/ הנדסה/ מנהל ציבורי.

    - ניסיון –

      - למנהל הפרויקט ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בין השנים 2014 - 2019 בקידום תהליכים סטטוטוריים ומנהליים לרבות הקצאת קרקע, תכנון, רישוי ובנייה ביישובים הכול בעבודה מול ישובים חקלאיים או אגודות  חקלאיות  וכן (בנוסף) ניסיון בניהול או ארגון או תכנון של פרויקטים בתחומי החקלאות וההתיישבות החקלאית.

      - כחלופה לתנאי  1.2.3.2.2 א: ניסיון מוכח של חמש שנים בין השנים 2014 -2019, בתפקיד ניהולי בכיר בדרגת מנהל תחום בכיר ומעלה בנושאי פיתוח ובניה, במשרד ממשלתי ו/או ברשויות ציבוריות או מקומיות.

| שנת התחלה | שנת סיום |  | פירוט אודות הניסיון |
| --- | --- | --- | --- |

יש לצרף העתק של התעודה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה. למועמד המבקש הכרה בחלופה השנייה יש לפרט בקו"ח את אופן צבירת 5 שנות הניסיון בתפקיד הניהולי כאמור.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי החתום/ החתומים לעיל על ההצעה במכרז מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה מספר 67-2019, הם מורשי החתימה כדין עבור המציע __________ למכרז זה.

__________________	___________________	____________________

תאריך				מספר רישיון		 חתימה וחותמת

- איכות ההצעה

  - בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה. (בנוסף לאמור להלן, המציע יכול להוסיף כל מסמך שנראה לו רלוונטי לצורך הערכת איכות הצעתו).

  - כל העבודות המוצגות להלן הינן בנוסף לעבודות הרשומות בפרק 4 תנאי סף.

  - בכל סעיף יש לפרט עבודות שונות שאינם זהים למפורט בסעיף האחר.

    - ידע וניסיון מוכח בעבודה ניהולית לקידום תהליכים סטטוטוריים ומנהליים לרבות הקצאת קרקע, תכנון, רישוי בניה, רישוי עסקים, אישורי רשויות וניהול הליכי ביצוע, לרבות עם ישובים חקלאיים ואגודות חקלאיות.

| שנת התחלה | שנת סיום | שם לקוח | היקף כספי | פירוט אודות העבודה עבור הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - ניסיון מוכח בעבודה מול גורמים ממשלתיים וציבוריים, בקידום תהליכים סטטוטוריים ובניהול ו/או ארגון ו/או תכנון בתחומי החקלאות וההתיישבות החקלאית.

| שנת התחלה | שנת סיום | שם לקוח | היקף כספי | פירוט אודות העבודה עבור הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי החתום/ החתומים לעיל על ההצעה במכרז מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה מספר 67-2019, הם מורשי החתימה כדין עבור המציע __________ למכרז זה.

__________________	___________________	____________________

- תאריך				מספר רישיון		 חתימה וחותמת

- התחייבויות נוספות של המציע

  - הצהרות המציע בעת הגשת ההצעה

    - המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין באתר האינטרנט, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

    - המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

    - אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

    - אין בביצוע ההתקשרות, נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

  - אי תיאום הצעות מכרז

    - הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

    - פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

    - המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

    - הצעה זו מוגשת בתום לב.

  - עצמאות המציע:

    - המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

    - גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

    - המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

  - עסק בשליטת אישה

    - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - חלקים מההצעה אותם מבקש המציע להותיר חסויים

להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע סבור כי העיון בהם על ידי מציעים האחרים הוא חשיפה של סוד מסחרי או סוד מקצועי.

| ## מספר עמוד/סעיף | ## נושא הסעיף | ## נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

בחתימתנו אנו מאשרים כי

- קראנו את כל הוראות המכרז, כי כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראת המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי החתום/ החתומים לעיל על ההצעה במכרז מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה מספר 67-2019, הם מורשי החתימה כדין עבור המציע __________ למכרז זה.

__________________	___________________	____________________

תאריך				מספר רישיון		 חתימה וחותמת

- רשימת נספחים שיש לצרף להצעה

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח |
| נספח 2 | מסמכי התאגדות | על המציע שהוא תאגיד או שותפות לצרף נסח פרטי חברה או שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים (בלחיצה על הקישור "הפקת נסח חברה"), שכתובתו: http://www.justice.gov.il/Units‌RasutHataagidim/Pages/Default.aspx מציע שהוא אגודה שיתופית יצרף תעודת רישום אגודה מרשם האגודות השיתופיות. |
| נספח 3 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 4 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח |
| נספח 5 | ערבות הצעה | על המציע לצרף ערבות הצעה בהתאם לנוסח המופיע בנספח |

נספח 1 - טופס הצעת המחיר

טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת

לכבוד

ועדת המכרזים

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר

הנדון : הצעה כספית למכרז  67-2019

- בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי הכספית למכרז.

- להלן הצעת המחיר (יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע") – הצעת מחיר זו מגלמת שעת עבודה אחת של נותן השירותים והיא כוללת כל הוצאה נלווית (למעט הוצאות נסיעה ככל שידרשו. במקרה כאמור ישולמו אלו בהתאם להראות התכ"מ 13.9.2.1)

| תעריף מקסימלי | שיעור ההנחה המוצע למילוי על ידי המציע |
| --- | --- |
| תעריף יועץ 2 לפי הוראת תכ"מ |  |

מובהר בזאת כי בכל מקרה אחוז ההנחה בה ינקוב המציע יחול על פי סיווגו (כיועץ) בפועל ובכל מקרה לא תשולם תמורה הגבוהה מתעריף "יועץ 2".

- במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה על הסף.

- לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין. מעבר לאמור, לא יידרש על ידי כל סכום נוסף.

- אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

## נספח 4 -  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי  ההטלה,  מספר 67-2019 עבור משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה, מספר 67-2019.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח 5 – ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 30,000 ₪  (במילים: שלושים אלף ₪)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה_-67-2019

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו____________________.

שם הבנק/חב' הביטוח

________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

- תחולת ההתקשרות

- רקע  - המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל

על רקע הסיכון הכרוך במצב לולי ההטלה, הן בהיבט התפרצות מחלות בעלי חיים והן בהיבט בריאות הציבור, וקיומם של אינטרסים חשובים נוספים ובהם: רווחת בעלי חיים, הגנת הסביבה, הורדת מחיר הביצה (יתרונות לגודל), איכות התוצרת לצרכן ושמירה על פרנסת המגדלים (שרובם המכריע מתגורר בפריפריה), החליטה הממשלה לקבוע, במסגרת החלטות ממשלה שהתקבלו בעבר, תקציב ייעודי שנועד, בין היתר, להוציא את הלולים אל מחוץ לישובים ולאפשר את הגדלתם ושדרוגם (להלן - המהלך לשדרוג ענף ההטלה).

מאז נקבע התקציב כאמור, אשר לא מומש, ועד למועד זה, לא נקבע תקציב להסדרה רחבה של הענף, אולם, התכליות שעמדו לנגד עיני הממשלה עומדות בעינן והמשרד ממשיך לפעול לקידום תכליות אלו. בהמשך לכך, בסיכום התקציבי בין משרדי החקלאות והאוצר מיום 11.1.18 נקבע, כי המשרדים יקדמו פיתוח מתחמי לולים ביישובים המוכנים לכך. מדובר בצעד חשוב לקראת הסדרה רחבה יותר המביאה בחשבון שיקולים שונים הקשורים לשדרוג ענף ההטלה. ככל שתושלם התארגנות מגדלים למעבר למתחם חדש, שאושר על פי תכניות מאושרות שמכוחן ניתן לפתח ולהקים לולי הטלה, יבצע המשרד את עבודות הפיתוח והתשתיות, בהתאם לתקציב המאושר.

בינואר 2019 הוציא משרד החקלאות קול קורא לשם תמיכה בהקמת מתחמים עבור לולי הטלה. נוהל התמיכה מאפשר לאגודות חקלאיות המגבשות קבוצות מגדלים להגיש בקשת תמיכה בביצוע עבודות פיתוח ותשתיות. העבודות תבוצענה על ידי החטיבה להתיישבות. עבודות אלו יכללו בין היתר:

ביצוע דרך הגישה למתחם הלולים

העתקת מטרדים, בהתאם לצורך

העתקה ו/או עקירת עצים, בהתאם לצורך

עבודות עפר למשטחי הלולים במתחם

גידור היקפי של המתחם

ביצוע מערכות מים, ביוב עד לראש השטח / המתחם

ביצוע הכנות לחברת חשמל ובזק עד לראש השטח / המתחם

ביצוע ניקיון האתר וסביבתו, פיתוח נופי מסביב למתחם בתחום הקו הכחול של התכנית

תכנון מפורט לביצוע של העבודות לעיל

הריסה של לולים קיימים בתחום הישוב, שאינם פעילים, בחלקותיהם של חברי אגודה שיתופית חקלאית שהצטרפו לקבוצת המגדלים, ופינוי ההריסות כדין, בהתאם לצורך ולבקשתם.

תכנון התשתיות וביצוען יהיה בהתאם להוראות תכנית מאושרת ו/או בהנחיית תדריך המהווה נספח לתכנית המפורטת המאושרת.

המשרד יהיה רשאי לבטל סעיפים מבין הסעיפים לעיל בהתאם למגבלת התקציב של 2 מלש"ח למתחם או בהתאם למגבלת התקציב הכוללת.

עם ההתקדמות בהגשת הבקשות וכחלק מהיערכות המשרד למהלך שדרוג הלולים הוחלט ללוות את היישום והביצוע באמצעות פרויקטור ייעודי, ולשם כך מבוקשים שירותי ניהול ותיאום כאמור במכרז זה.

- מפרט השירותים

- להלן המפרט הטכני המגדיר את מהות השירותים המבוקשים במסגרת מכרז זה (הזוכה המבצע בפועל את השירות מטעם המציע, יידרש לעמוד בו במלואו).

- מנהל הפרויקט ידווח למנהלת הרשות לתכנון ולמי מטעמה (להלן: המנהלת).

- מנהל הפרויקט יעבוד תחת המנהלת וועדת היגוי בראשותה.

אבחון מצב קיים של התארגנות משקי ההטלה ברמת הישוב הבודד וברמת המגדלים בכל ישוב.

סיוע ליישובים / אגודות / מגדלים בזיהוי החלופה הישימה ביותר להעתקת גידול המטילות למתחם מתוכנן בשולי הישוב או מחוצה לו.

גיבוש תכנית עבודה ברמת הישוב והצגת אבני דרך ותוצרים על לוח גאנט שישמש למעקב ובקרה ביישובים ובלוח זמנים שיוגדרו על ידי המנהלת בתחילת העבודה.

ייעוץ בכל הנושאים הקשורים בהתארגנות המגדלים ובכל שלבי הטיפול – משלב ההתארגנות ועד לשלב ההקמה, לצורך קידום הוצאת הלולים למתחמים בשולי היישובים.

ייעוץ וסיוע בהכנה ובניהול ישיבות ודיונים בעניין הוצאת לולי ההטלה מתוך הישובים, דיווחי התקדמות ומעקב אחר ביצוע והכנת ניירות עבודה, לפי דרישת המנהלת.

איתור והסרת חסמים, תיאום ותיווך בין השטח והמשרד בהתייחס בין היתר לפעולות הסדרת הקרקע, התכנון והרישוי הנדרשות.

סיוע לקידום הוצאת רישיונות ואישורים, לרבות אישור רמ"י ואישורי רשויות כנדרש, היתרי בניה ורישוי עסקים, לרבות תיאום בדבר תעריפי אגרות והיטלים.

דיווח ועדכונים שוטפים והצגת סטאטוס הביצוע למנהלת ולגורמים נוספים בהתאם להנחייתה.

השתתפות בדיונים בהתאם להחלטת המנהלת.

משימות נוספות כפי שתורה לו המנהלת.

- מנהל הפרויקט יעבוד בהתאם לתכנית עבודה שתוגש על ידו הכוללת לוחות זמנים ותוצרים. עמידה בתכנית העבודה תיבחן אחת לרבעון.  אי עמידה בלוחות הזמנים תחייב את הזוכה בתיקון ועל פי נימוקים ויש בה להוות הפרה של ההסכם.

- המציע יהיה רשאי לבצע את העבודה במשרדו, ובלבד שפגישות עבודה של מנהל הפרויקט או של עובדים אחרים ממשרדו עם גורמים במשרד או גורמים שזומנו על ידו, יתקיימו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במשרדים בקריה החקלאית בית דגן או במחוז גליל גולן בקריית שמונה או בשטח.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

אשר נערך ונחתם ביום ................ בחודש ............... בשנת  __201.

ב י ן

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה - 67-2019 (להלן: "המכרז"), לקבלת  השירותים המפורטים בפרק ג למכרז (" השירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, ומעוניין לספק את  השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, המזמין בחר בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

    - נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

    - נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

    - נספח ג' – ערבות ביצוע;

    - נספח ד' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

  - המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ובתכלית המכרז של אספקת הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.

- היקף ותקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תארך 24  חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד לחמש שנים במצטבר.

  - המזמין אינו מתחייב להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- התחייבויות והצהרות הספק

  - הספק מצהיר ומתחייב כי -

    - אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

    - הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת  השירותים בהתאם להסכם.

    - בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הוא יישא בעלויות של שינויים אלו.

    - ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

    - הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

    - הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

- סודיות והיעדר ניגוד עניינים

  - הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

  - הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין או מזמין כלשהו.

  - בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בינו לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי, וידאג מיידית להסרת ניגוד העניינים האמור.

  - הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ד' להסכם זה.

- יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

  - היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

  - הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר.

  - המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

- כללי תשלום

  - כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

  - כתנאי מוקדם לאישור חשבון שיוגש על ידי הספק לתשלום ("חשבון"), הספק יידרש להגיש את החשבון בהתאם להנחיות המזמין. בכלל זה יכלול החשבון את הפרטים והמסמכים הבאים:

    - שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

    - צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים"), בתוקף לאותה שנת כספים.

    - אישור מפקיד מורשה (כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים), בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק.

  - המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל, ולהנחיות החשב הכללי.

תנאי תשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת: http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.4.0.3

  - מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב מהמחירים הנ"ל יתווסף לתמורה וישולם בצירוף לכל חשבונית או תשלום שישלמו המזמינים לספק. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

  - במקרה בו יהיו שינויים במסים שאינם מע"מ או בהיטלים על מחיר השירותים, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

- ערבות ביצוע

  - כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בהיקף של 40,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן שתהיה, בהתאם לנוסח הערבות המצורפת כנספח ג להסכם.

  - הערבות תהיה מאחד הגופים הבאים:

    - בנק בארץ שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף 4(א)(1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ העומד בדרישות הוראת תכ"ם 7.5.1.1 – ערבויות

    - חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות הוראת תכ"ם 7.5.1.1 – ערבויות, למען הסר ספק, הערבות תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח, ולא על ידי סוכן הביטוח מטעמה;

  - תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

  - לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

- אחריות לנזקים

  - הספק יישא באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם למזמין או לצד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, בהתאם לאמור במכרז ובהסכם.  הספק מתחייב לשלם ולשפות את המזמין או המזמין בעבור כל הוצאה שנגרמה להם כאמור..

  - הצדדים מצהירים בזאת כי המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון או נזק שהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין. .

- ביטוח

  - הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

  - הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, ככל שרלוונטי) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל  בגין אחריותם למעשי או מחדלי הספק.

  - הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל  כמבוטחים נוספים.

  - הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

  - המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.

- המחאת זכויות או חובות על פי הסכם

  - חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה, לא יהיה באישור המזמין כדי לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמין בדבר הוראות הסכם זה.

  - מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

- הפסקת ההתקשרות

  - הספק מתחייב לספק את השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות, בהתאם להוראות ההסכם והמכרז. לא תהיה לספק אפשרות להפסיק את ההתקשרות במהלכה.

  - המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 60 יום על הספקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ומבלי שהמזמין יהא חייב לפרש ולנמק את החלטתו. לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת פעולתו כאמור.

  - הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, בין אם כהחלטה של המזמין, כתוצאה מהפרה של הספק או מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא המכרז.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

    - אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

    - אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

- הפרת ההסכם

  - הפרה יסודית של ההסכם – אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

    - הפרת סעיפי ההסכם הבאים: 3, 4, 5, 7, 9, ו-10.

    - חריגות משמעותיות מפרטי ההתקשרות המבוקשים במכרז;

    - אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז.

    - הפעלת קבלן משנה בניגוד להוראות במכרז וההסכם.

    - אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.

  - הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל דין.

  - ביטול ההתקשרות עקב הפרה או הפרה צפויה -

    - בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, אם לא תיקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת המזמין.

    - נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

    - בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, או להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה.

  - קיזוז ועכבון –

    - מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב. כן יהיו המזמין והמזמינים רשאים לעכב תחת ידם כל סכום שהם חייבים לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי אחד מהם.

    - לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו אחת מהן חייבת לו.

  - חילוט ערבות –

    - מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים.

    - לספק תינתן התראה בכתב 5 ימים בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.

    - מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הנזק שנגרם למזמין בפועל.

    - לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתי הבלעדית, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

- תרופות מצטברות

  - התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

  - ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כוויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

- כתובות הצדדים והודעות

  - כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 3 ימים מיום המסירה לבית הדואר.

  - משלוח דואר על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

    - כתובת המזמין: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, דרך המכבים, ראשון לציון.

    - כתובת הספק: __________________________________________.

  - כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 3 ימים מיום המסירה לבית הדואר.

  - קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.

- שונות

  - הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

  - בהתאם להחלטת ממשלה 1161 מיום 29.12.2013 פרטים מהסכם זה ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

  - כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________			    ________________

המזמין					                   הספק

נספח ג'– ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  40,000 ₪, (במילים: ארבעים אלף ₪), אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה - 67-2019

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח	 שכתובתו____________________________________________________.

שם הבנק/חב' הביטוח ________________________________

__________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף _______________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ________________

________________          ______________               ______________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה

נספח ד'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד החקלאות‏ ופיתוח הכפר

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז מכרז לקבלת שירותי ניהול ותיאום בנושא שדרוג לולי ההטלה מספר  67-2019 (להלן - "המכרז").

- בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

- הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

- לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

- אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

- אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

- כחלק מיישום החלטות הממשלה שהתקבלו בין השנים 2007-2010, קידם המשרד את הכנתן של תכניות מתאר מפורטות שתאפשרנה מתן היתרי בניה ללולים חדשים במתחמים שיפותחו מחוץ ליישוב – ב-26 יישובי מרום הגליל. התכניות הללו אושרו ב-23 יישובים והן מקיפות 58 מתחמים. קיימים עוד 3 יישובים במרום הגליל בהם לא אושרה תכנית. אישור תכניות ביישובים הללו ואחרים או שינוי לתכניות הללו יהיה באחריות ועל ידי היישובים.