משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רשות הספנות והנמלים

מכרז פומבי  מס' 5/20

לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת

רשות הספנות והנמלים (להלן-"הרשות") שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן- "משרד התחבורה" או "המשרד"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 17 מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת (להלן- "אילת"), וכן, הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות מתן אחריות עליהן בהתאם ובכפוף לדרישות המשרד והנחיותיו (להלן - "העבודה" או "השירותים").

יובהר בזאת, כי הזכייה במכרז מותנית באישור תקציבי.

- הגדרות:

מערכת מצוף סימון – כוללת את החלקים המפורטים בסעיף 3 לנספח א' וכמפורט להלן:

מצוף, נצנץ, כלוב רשת לנצנץ, שרשרת, חבל, סינקר, 4 שקלים, סביבון (סוויבל).

מערכת עגינה - כוללת את כל חלקי מערכת מצוף הסימון למעט- המצוף, הנצנץ וכלוב הנצנץ.

הממונה – הממונה על ביצוע המכרז והחוזה מטעם משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, אשר הינו מרכז בכיר תפעול נמלים ומעגנות, מר רוני זיסו  או עובד אחר שיוסמך לכך.

- תיאור העבודה:

במפרץ אילת מותקנות 17 מערכות מצופי סימון 300 מטר, באתרים שונים (להלן- "מצופי הסימון"). תכליתו של מכרז זה לבחור ספק אשר יתחזק את מערכות מצופי הסימון הקיימות וישמרן במצב תקין, יבצע ביקורת ובמידת הנדרש יציב מערכות מצופי סימון חדשות לרבות מתן אחריות עליהן, הכל כמפורט להלן ובמפרט העבודה המצורף כנספח א'.

  - שירותי התחזוקה יכללו:

1) טיפול ואספקת כל החלקים הנדרשים לתפעול שוטף, רציף ותקין של מערכות מצופי הסימון. למען הסר ספק יובהר כי בעלות החלפת חלקי מערכת מצוף סימון שנשחקו/ נפגמו/ התבלו או הפסיקו לעבוד מכל סיבה אחרת, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בהחלפתם, אספקתם, וכן הוצאות פירוק, הובלה והרכבת כל חלק, יוטלו על הספק.

2) השירותים יכללו את הובלת מערכות מצופי הסימון לצורך טיפול בהן ותחזוקתן וכן הובלתן והצבתן בחזרה במקומן באילת, לפי העניין.

3) ככל שיתעורר צורך בכך, השירותים יכללו הפעלת כלי שייט ו/או ציוד מכני ו/או צוללים לצורך איתור/משיה/הובלה/תיקון/טיפול בליקויים ותקלות במערכת מצופי הסימון.

4)	כל עלויות שירותי התחזוקה לרבות סעיפים קטנים 1, 2 ו- 3 לעיל, יושתו על הספק.

  - שירותי הביקורת:

    - על הזוכה לבצע ביקורת אחת לשלושה חודשים (רבעונית) וביקורת חצי שנתית  בחודשים מרץ וספטמבר מידי שנה כמפורט בנספח א'.

    - הספק יגיש דו"ח ביקורת (כדוגמת דו"ח הביקורת בנספח ב') לממונה בתוך יומיים ממועד סיום ביצוע כל אחת מהביקורות. הדו"ח ייערך כמפורט בסעיף 5 לנספח א'.

    - ככל שיתעורר צורך בכך, השירותים יכללו הפעלת כלי שייט ו/או ציוד מכני ו/או צוללים לצורך בחינת מערכות מצופי הסימון.

    - כל עלויות שירותי הביקורת יושתו על הספק.

  - הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות אחריות עליהן.

      - התקנת מערכת מצופים במקום מערכת שאבדה:

אם אבדה מערכת סימון מתוך ה- 17 שההתקשרות חלה עליהם, הספק יספק מערכת סימון חדשה, מלאה ומתפקדת.  עלות המערכת תשולם על ידי הרשות בהתאם להצעת המחיר של הספק.

בנוסף, הספק יספק למערכת החדשה שירותי תחזוקה בהתאם לסעיף 2(א) ושירותי ביקורת בהתאם לסעיף 2(ב) וזאת לא עלות נוספת.

    - התקנת מערכת מצופים במקום מערכת שיצאה מכלל שימוש כתוצאה מבלאי/ פגיעה:

אם מערכת סימון מתוך ה- 17 שההתקשרות חלה עליהם יצאה מכלל שימוש כתוצאה מבלאי/ שחיקה/ פגיעה/תאונה, הספק יספק מערכת סימון חדשה, מלאה ומתפקדת על חשבונו ומבלי שהמדינה תשלם עלות נוספת בגין כך.

בנוסף, הספק יספק למערכת החדשה שירותי תחזוקה בהתאם לסעיף 2(ג) וזאת ללא עלות נוספת.

      - התקנת מערכת מצופים חדשה נוספת:

החליטה הרשות להציב מערכת מצוף סימון חדשה, אחת או יותר, בנוסף ל- 17 המערכות שההתקשרות חלה עליהן, היא תהיה רשאית לדרוש כי  הזוכה יציב מערכת כאמור.

יובהר בזאת, כי הרשות אינה מתחייבת כי העבודה תכלול התקנת מערכת מצוף סימון חדשה. והיא בהחלט רשאית לדרוש מספק אחר להתקין מערכות סימון חדשות.

התמורה שתשולם לספק הזוכה בגין הצבת מערכת מצוף סימון חדשה תהא בהתאם להצעת המחיר שניתנה על ידו בהצעת המחיר שלו במכרז זה.

כל מערכת מצוף סימון חדשה שיציב הזוכה תכלול אחריות מצדו למשך שנה מהיום שבו אישר הממונה כי מערכת הסימון החדשה הוצבה כנדרש (להלן: "תקופת האחריות").

בתקופת האחריות מתחייב הזוכה לתחזק את מערכת מצוף הסימון החדשה כמפורט בסעיף 2(א) ו(ב) ובמפרט העבודה, להחליף במערכת מצוף הסימון כל חלק שיידרש לצורך תפעולה השוטף וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר למחיר שישולם לספק בהתאם להצעת המחיר שלו.

לאחר תום תקופת האחריות, הספק יספק למערכת החדשה שירותי תחזוקה כמפורט בסעיף 2(א). העלות בעבור שירותי התחזוקה למערכת החדשה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הספק.

- תנאי סף להשתתפות במכרז:

רשאי להשתתף במכרז זה יחיד, שותפות או תאגיד רשום כדין, העומד במועד הגשת ההצעות למכרז בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה. הצעה שאינה עונה על כל תנאי הסף המפורטים להלן לא תידון והיא תידחה על הסף.

  - המציע בעל ניסיון בהצבה של לפחות מערכת מצוף סימון אחת, במהלך 5 השנים האחרונות.

  - המציע בעל ניסיון של שנה לפחות בתחזוקה של מערכות מצופי סימון, במהלך 5 השנים האחרונות.

  - המציע צרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 ובכלל זה תצהיר לעניין היעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991 והיעדר הרשעה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -  1987, המצ"ב כנספח ג', וכן אישור ניהול פנקסים כדין.

- צירוף אישורים ומסמכים

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הבאים:

- תעודת רישום תאגיד אם המציע הוא  תאגיד, במידה ואינו תאגיד על המציע לציין זאת.

- הצעת מחיר- תהיה מפורטת כאמור בסעיף 7 להלן  ותוגש בנפרד במעטפה חתומה.

- פרופיל המציע (כולל פירוט ניסיון בסוג העבודה שביצע המציע הקשורה  
בדרישות המכרז) קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, הסמכה  
 וכדומה, רשימת לקוחות ורשימת העבודות שנעשו על ידו, לפי שנים, 
 בנושא  השירותים הרלוונטיים למכרז.

- רשימת ממליצים ומכתבי המלצה אודות המציע ואנשי צוותו המוצעים 
כמו  כן יצוין מספר הטלפון של הממליץ.

- מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של המציע בהצבה של לפחות מערכת מצוף סימון אחת, במהלך 5 השנים האחרונות.

- מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של המציע בתחזוקה של מערכות מצופי סימון, במשך שנה לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות.

- אישור ותצהיר לעניין היותו של המציע עסק בשליטת אישה, אם רלוונטי.

- אישור עו"ד לעניין מורשי החתימה של המציע, ככל שהמדובר בתאגיד.

המסמכים לעיל יוכנסו במעטפה אחת, שלא כוללת את הצעת המחיר של המציע.

על אף האמור, רשאית הרשות שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לממליצים ו/או לאלו אצלם בוצעה עבודה לגביה ניתנה המלצה לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספות, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

- ערבות ביצוע החוזה

  - להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי המכרז והנספחים, יפקיד הזוכה בידי הרשות במועד החתימה על  חוזה ההתקשרות עמו, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק, או מחברת ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, בסך של  14,000  ₪ כולל מע"מ וערוכה לפי נספח ה'. הערבות תישאר בתוקפה עד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - יובהר, כי אם יחליט המשרד לממש את זכותו להאריך את ההתקשרות עם הזוכה לתקופת האופציה, כולה או חלקה, כהגדרתה להלן,  יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, או יעמיד אחרת תחתיה, ע"פ תנאי הערבות המקורית במפורט לעיל, 30 יום קודם למועד סיום ההתקשרות וכתנאי להמשכה. הערבות תישאר בתוקפה עד 90 יום לאחר תום תקופת האופציה, או חלק ממנה, לפי העניין.

- חילוט ערבות

  - מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי עורך המכרז עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז מהספק, ובכלל זה פיצויים.  לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש עורך המכרז את סמכותו לפי סעיף זה.

  - ככל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי עורך המכרז, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי עורך המכרז יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים לעורך המכרז.

  - לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות עורך המכרז ולשיקול דעתו הבלעדית, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

- הצעת המחיר

  - המציע יגיש את הצעת המחיר שלו במעטפה נפרדת, ובה יפרט את המחיר הסופי המבוקש על ידו לתשלום לצורך אספקת העבודה במשך 12 חודשים  מיום חתימת ההסכם. הצעת המחיר תהיה בשקלים חדשים (ללא  מע"מ). המציע יציין את סך כל ההצעה ויפרט בסמוך לה, ברכיבים נפרדים, את רכיבי ההצעה (ללא מע"מ).

הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ו'.

  - הצעת המחיר אשר תובא בחשבון במסגרת שקלול הניקוד, תכלול את הפרטים כדלקמן:

    - עלות תחזוקה של כל אחת מ- 17 מערכות מצופי הסימון הקיימות באילת וביצוע ביקורת, למשך 12 חודשים כמפורט בסעיף 2(א) ו- 2(ב).

    - עלות הצבת מערכת מצוף סימון חדשה אחת, על כל חלקיה כמפורט בסעיף 3 לנספח א'. הצעת המחיר תכלול את עלות הצבתה בשטח ומתן שנת אחריות לתחזוקתה (כמפורט בנספח א').

    - עלות מצוף כולל נצנץ וכלוב רשת לנצנץ.

    - עלות נצנץ וכלוב רשת לנצנץ.

    - עלות מצוף בלבד.

    - עלות מערכת העגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות).

    - עלות מערכת העגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות) ללא סינקר.

  - הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות הזוכה לצורך אספקת העבודות על הצד הטוב ביותר, לרבות עלויות רכישת המערכות וחלקי החילוף, עלויות איתור המצופים, משיה, העמסה, הובלה, עלויות שכר, תפעול, ביגוד, נסיעות, תקורה, רווח, הוצאות סוציאליות עבור עובדיו, ביטוח, וכן הוצאות אחרות בקשר עם אספקת העבודה (להלן: התמורה).

  - המשרד לא ישלם לזוכה במכרז כל תשלום נוסף מעבר לתמורה שהוצעה על ידו במכרז.

  - המציע לא יתנה את הצעתו בשום תנאי.

- תנאי התשלום

  - עבור התחזוקה והביקורת -

המשרד ישלם לזוכה מידי שלושה חודשים סכום השווה לסך 1/4 מהתשלום בגין ביצוע ביקורות, תחזוקה שוטפת, החלפת מערכות עגינה, כמפורט במפרט העבודה - נספח א' בהתאם למפורט במכרז זה ובתנאים המצטברים הבאים:

- התשלום יבוצע לאחר קבלת דיווח (כמפורט בסעיף 2 (ב) לעיל) על ביצוע הביקורת הרבעונית, תיקון הליקויים במידה והיו ואישור הממונה.

- הזוכה הגיש חשבון מפורט לתשלום והממונה אישרו.

- התשלום יבוצע לאחר הגשת חשבון מאושר על ידי הממונה למחלקת הכספים במשרד התחבורה ובהתאם להוראת תכ"מ "מועדי תשלום" מס'  1.4.0.3.

  - עבור התקנת מערכת מצוף סימון חדשה -

התקין הספק מערכת סימון חדשה, ישלם המשרד לזוכה את התשלום, על פי המפורט במכרז זה ובתנאים המצטברים הבאים:

- הזוכה הגיש חשבון מפורט לתשלום והממונה אישרו.

- התשלומים יבוצעו לאחר אישור החשבון  על ידי הממונה למחלקת הכספים במשרד התחבורה ובהתאם להוראת תכ"מ  "מועדי תשלום" מס' 1.4.0.3.

  - דרישות התשלום יוגשו במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - ספירת ימי האשראי לתשלום לספק תחל ממועד הזנת חשבון תקין בפורטל ובכלל זה כל המסמכים הנלווים הנדרשים, כמפורט בהוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2. במקרה שהחשבון נמצא לא תקין ונדחה על ידי המשרד, יידרש הספק להגיש את הדיווח ואת המסמכים מחדש. מניין ימי האשראי יתחיל ממועד דיווח החשבון המתוקן. לוח הזמנים של התהליך במשרד יקבע בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.0.3.

  - זכות קיזוז או עיכוב

מבלי לגרוע מזכויות המדינה על פי דין, למשרד התחבורה תהיה זכות מלאה לעכב ו/או לקזז כל תשלום המגיע לזוכה לפי חוזה זה בגין כל חוב מכל סוג שהזוכה חב לו או למשרד ממשלתי אחר, לרבות פיצויים מוסכמים.

  - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

  - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

- הצמדה

מנגנון ההצמדה, יחושב בהתאם למפורט להלן. מובהר כי לא ישולמו לספק כל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער כלשהם מעבר לאמור סעיף זה להלן.

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

  - הגדרות בנושא הצמדה:

    - תאריך הבסיס – יום החתימה על חוזה ההתקשרות.

    - תאריך התחלת הצמדה – 18 חודש מתאריך הבסיס.

    - מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה.

    - המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

    - הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

    - מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

    - עקרונות ביצוע הצמדה:

    - המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן.

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד.

    - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

  - מנגנון ביצוע הצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף ‎9.2.3. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

    - ההצמדה תתבצע מדי 3 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף  18 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל  3 חודשים לאחר מכן.

    - על אף האמור בסעיף ‎9.2.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

      - המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

      - ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף 9.2.2 לעיל.

- פורטל הספקים

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ (הוראה 7.7.1.1 פורטל ספקים) והנחיות החשב הכללי ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים המצורף כנספח ט' למסמכי המכרז. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש הפורטל הספקים. יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

- אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה

א.  איכות  –30%  מהציון הכולל:

א1.  ניסיון בהצבה של  מערכות מצופי סימון, ינוקד כדלקמן:

- כל הצבה של יחידת מצוף סימון מעבר למינימום בתקופה של 5 שנים תזכה ב 2% נוספים עד מקסימום של 10%.

א2. ניסיון במתן שירותי ביקורת ואחזקה של מערכות מצופי סימון, ינוקד כדלקמן:

- עבור כל שנת ניסיון מעבר למינימום בחמש השנים האחרונות במתן שירותי תחזוקה וביקורת של מערכות מצופי סימון – 2.5% (עד תקרה של 10%).

ב.   המלצות בכתב–  איכות וטיב ההמלצות -10%.

ג. מחיר- 70%, ינוקד כדלקמן:

- מחיר מוצע עבור שירותי תחזוקת  וביקורת מערכות מצופי הסימון ל-12 חודשים  –50%.

- מחיר מוצע עבור הצבת מערכת מצוף סימון חדשה על כל חלקיה  כמפורט בסעיף 3(א) למפרט העבודה (נספח א') – 6%.

- מחיר מוצע עבור מצוף -2% .

- עלות מצוף כולל נצנץ וכלוב רשת לנצנץ- 4%.

- עלות נצנץ וכלוב רשת לנצנץ- 2%.

- עלות מערכת עגינה -4%.

- עלות מערכת עגינה לא כולל סינקר- 2%.

ההצעה הזולה ביותר תנוקד בניקוד הגבוה ביותר ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

12. תהליך בחירת ההצעה הזוכה

- בשלב הראשון תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות לצורך בדיקת עמידת המציעים בכל אחד מהתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3 לעיל. מציע אשר לא עמד באחד או יותר מתנאי סף - ייפסל, והצעתו לא תשוקלל במרכיב האיכות ובמרכיב המחיר.

- בשלב השני, תיבחנה ההצעות ותוערך איכות ההצעה על פי אמות המידה לעיל.

- בשלב השלישי (שלב העלות) תפתחנה מעטפות הצעות המחיר.

- ציוני העלות ייקבעו ע"פ החישוב הבא:

ציון המחיר=             70%   *    100     *        הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת

- בשלב האחרון יחושב הציון המשוקלל של כל הצעה (איכות ועלות) ויקבע דירוג המציעים לפי הניקוד המשוקלל.

- ההצעה בעלת ציון ההצעה המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כזוכה, אלא אם כן וועדת המכרזים סברה כי יש פגם בהצעה שמחייב פסילתה. לדוגמא, הצעה מפסידה, הצעה תכסיסנית, הצעה שהוגשה בחוסר.

- היה וקבלו שתי הצעות (או יותר) ציון זהה שהוא הציון הגבוה ביותר, תקבע כזוכה ההצעה שקבלה את ציון האיכות המרבי מביניהן.

- למשרד שמורה הזכות לבקש מהמציע את כל ההבהרות הנדרשות באשר למרכיבי העלות והאיכות שנכללו בהצעתו.

- המשרד רשאי שלא לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

- יצוין, כי במידה והצעות המחיר יחרגו מן המסגרת התקציבית אשר נקבעה למכרז זה, המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים ולקיים הליך תחרותי נוסף. פנה המשרד לקבל הצעות סופיות ומשופרות במסגרת הליך תחרותי נוסף, יחושב הניקוד בהתאם להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.

13. תקופת ההתקשרות

  - ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה, תהיה למשך 12 חודשים ממועד חתימת חוזה ההתקשרות (להלן - "תקופת ההתקשרות").

  - למשרד שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בשנה נוספת בכל פעם – ובסך הכל בארבע שנים נוספות (לעיל ולהלן – "תקופת האופציה"), וזאת בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות בשנה הראשונה, לפי הצעת המחיר שיפרט הזוכה כאמור בסעיף 7 ובתנאי תשלום המפורטים בסעיף 8.

  - יובהר כי מימוש אופציית הארכת ההתקשרות נתון לשיקול דעתו הבלעדי של משרד התחבורה ומותנה, בין היתר, בהמצאות תקציב מתאים.

  - מימוש אופציית הארכת ההתקשרות עם הזוכה במכרז, טעון אישור ועדת המכרזים של המשרד.

  - למרות האמור לעיל, תהיה רספ"ן רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיומה, קודם לתום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום מראש ובכתב למציע הזוכה, ללא מתן נימוקים ולמציע הזוכה לא יהיו כל טענות שהן לגבי כך.

  - המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות, למעט התמורה שמגיעה לו עבור עבודה שביצע.

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לבין גופים פרטיים (להלן: "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il וזאת בתוך חודש מיום חתימתו. ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסה ההתקשרות.

  - הצד לחוזה, המציע, או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בחוזה, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה. לשם כך מציע הסבור כי הוא עלול להיפגע מפרסום החוזה כאמור, יגיש התנגדותו בצירוף מכתב הנמקה עם הגשת הצעתו למכרז, במועד האחרון להגשתה. אין חובה לעשות כן ואולם ככל שמציע נמנע מלהגיש התנגדות לפרסום נוסח החוזה דוגמת זה המוצע בנספח א' למכרז זה, יחשב  הדבר כאילו הודיע המציע כי אין לו כל התנגדות לפרסום החוזה עמו במקרה של זכייתו.

  - המשרד רשאי לדחות את התנגדות הצד לחוזה, המציע, או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות, או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע. החליט המשרד לדחות את ההתנגדות, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע למתנגד כי הוא רשאי לעתור נגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה. לא יפורסם מידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

- חובות הזוכה במכרז

בהגשת הצעה למכרז, המציע/זוכה מתחייב כדלקמן :

  - להיות זמין לעבודה בתוך 15 ימים מיום החתימה על החוזה.

  - לקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים מכל רשות, גורם או גוף שהם וזאת במקביל לחתימה על החוזה.

  - לעמוד בדרישות הביטוח כמפורט להלן.

  - לשאת באחריות לביצוע העבודה על הצד הטוב ביותר, לרבות לטיב חלקיה של כל מערכת סימון שיציב  כאמור בפירוט העבודה שבנספח א'.

  - לדאוג, על חשבונו ואחריותו לכל  הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה לרבות כלי שיט מתאים מסוג דוברה ו/או סירה ו/או גוררת, ציוד צלילה, אמצעי הרמה, GPS או כל כלי ו/או ציוד אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודה.

  - להעמיד צוות עבודה מיומן בהיקף הנדרש לצורך בצוע העבודות המפורטות במסמכי המכרז על הצד הטוב ביותר,  תוך עמידה בלוחות זמנים שנקבעו בדרישות מסמכי מכרז זה.

- ביטוח

  - כמפורט בנספח ז' למסמכי המכרז.

16. פיקוח ובקרה

המשרד, בין באמצעות הממונה ובין באמצעות נציג מטעמו, רשאי לפקח על טיב התחזוקה וביצוע הביקורות וזאת בין היתר באמצעות ביקורי פתע שיערוך.

- פיצויים מוסכמים:

      - מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה ובחוזה המצורף כנספח ד' למכרז,  ומבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין או של מדינת ישראל לתבוע בגין נזקים אשר ייגרמו להם או הוצאות שהן נשאו בהן, בכל מקרה בו יפר הזוכה ו/או אחד מעובדיו המועסקים על ידו את הוראות המכרז עפ"י המפורט להלן, הוא יחויב בתשלום פיצוי מוסכם קבוע.

      - להלן טבלת ליקויים והפיצוי המוסכם:

| מספר | הפרה/ליקוי | גובה פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | אי ביצוע ביקורת לפי סעיף 2(ב) לעיל | 1000 ₪ (לכל שבוע איחור) |
|  | אי תיקון/החלפת מערכת מצוף/ כל חלק ממערכת תוך שבוע ממועד הוראת הממונה. | 1500₪ (לכל שבוע איחור) |
|  | הגעה לתחזוקה בעקבות הודעת/בקשת הממונה או מי מטעמו לאחר יותר מ- 72 שעות מעת ההודעה. | 500 ₪ לאירוע |
|  | תיקון התקלה כאמור בס' 15 (ב)(3) לעיל לאחר יותר מ-72 שעות ממועד בחינת התקלה או מהמועד שאישר הממונה | 500 ₪ לאירוע |
|  | אי ביצוע הנחייה של הממונה מכח מכרז זה | 1000 ₪ |
|  | השלכת פסולת שלא לאתר פסולת מורשה | 1500 ₪ לאירוע |
|  | ליקוי מהליקויים הנקובים לעיל אשר חוזר פעם נוספת . | כפל הפיצוי המוסכם שנקבע לאותו ליקוי בסעיפים 1-6 לעיל. |

      - אם יפר הזוכה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הפרה מן ההפרות המנויות בסעיף קטן ב' דלעיל, יקוזז גובה הפיצוי המוסכם לזוכה מהחשבון הרבעוני השוטף.

      - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות משרד התחבורה לכל סעד אחר עפ"י חוזה  ההתקשרות או עפ"י כל דין בגין הפרתו.

      - הפרה חוזרת של מי מההפרות דלעיל בטווח של 4 חודשים או הפרה מתמשכת שעולה על 4 פעמים במשך תקופת החוזה תהווה הפרה יסודית של החוזה, בגינה יהיה רשאי המשרד לדרוש הפסקת החוזה  לאלתר.

- הבהרות

  - העבודה מתבצעת בשטח ים פעיל, על כל המשתמע מכך. אחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה במכרז לתאום ביצוע העבודה במידת הצורך עם הגורמים הבאים:

מנהל הנמל, חיל הים, מנהל המרינה, עיריית אילת, שיטור ימי, תחנות השכרה וכו' תוך השתלבות בפעילות הנמל. והכל תוך עמידה בלוחות זמנים שנקבעו בדרישות מסמכי מכרז זה.

  - העבודה במסגרת מכרז זה תבוצע בשעות היום המוארות בלבד ובשים לב לחיקוקים המסדירים את עבודת הנמל ובטיחות השיט.

  - מערכות מצופי סימון בלויות או חלקים מהן שיוחלפו ויוצאו מן המים  במסגרת ביצוע העבודה, יושלכו לאתרי סילוק פסולת מוסדרים בלבד. לא תותר השלכתם בים או באתר פסולת לא מורשה.

  - הממונה או נציגו, רשאי לבצע ביקורות שוטפות באתר בו מוצבות מערכות מצופי הסימון. באם ימצא הממונה ו/או מי מטעמו כי תיקון/ליקוי לא טופל או תוקן כראוי, יודיע לזוכה.

  - זמן תגובה לקריאת הממונה או נציג מטעמו כאמור בסעיף קטן (ד), לתיקון במערכת מצופי סימון, שלא במסגרת ביקורות התחזוקה המתוכננות, יהיה לכל המאוחר תוך 72 שעות ממועד הפנייה. הזוכה מתחייב להחליף על חשבונו בתוך 72  שעות ממועד בירור התקלה, או מהמועד שאישר לו הממונה, כל חלק במערכת העגינה שיתגלה כחסר, פגום או כבלתי כשיר לשימוש לדעת הממונה.

  - יובהר כי לא תשולם כל תוספת בגין הפעלת כלי שייט ו/או צוללים לצורך ההצבה בשטח ו/או תיקון/טיפול בליקויים ותקלות במערכות מצופי הסימון.

  - הרשות לא תישא בכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות בימי מנוחה או חגים.

- קבלני משנה

  - הזוכה יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה בכפוף לקבלת אישור בכתב ומראש מאת הרשות.

  - ככל שהזוכה יעסיק קבלן משנה, על הזוכה להמציא למשרד את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיפים 4 (א), 4 (ג), 4 (ד), 4(ה), 4(ו) 12(ב) מטעמו של קבלן המשנה.

  - הסכמת הרשות לכך כי הזוכה ייעזר בקבלן משנה לצורך ביצוע העבודות אין בה כדי להוריד מאחריות הזוכה לטיב השירותים ואיכותם. זאת ועוד, במקרה זה האחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לצד כלשהו כתוצאה מעבודת קבלן המשנה תהיה על הזוכה בלבד.

- זכויות הקניין הרוחני

  - לאחר סיום העבודה או חלק ממנה, ימסור הזוכה לממונה את כל החומר הנוגע  לעבודה, לרבות דו"חות, שרטוטים, מפות, צילומים, סקיצות, הערות וכל מסמך אחר, וכל זאת ללא תמורה נוספת. כמו כן, ימסור הזוכה את כל החומר האמור בכל עת לפי כל דרישה מטעם הממונה תוך 14 יום ממועד הדרישה.

  - יודגש כי, העבודה שתבוצע על ידי המציע שיבחר לרבות החלפה ו/או התקנה של מערכות המצופים או חלק מהן, יהיו רכושה הקנייני הבלעדי של הממשלה.

- ניגוד עניינים

המציע מצהיר בעצם הגשת הצעתו למכרז כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין העבודה נשוא מכרז זה.

יובהר כי משרד התחבורה יהא רשאי לפסול הצעה של מציע שלפי שיקול דעתו מתקיים לגביו ניגוד עניינים.

הזוכה במכרז מתחייב להימנע במשך כל תקופת ההתקשרות ממתן שירותים שיש בהם, במישרין או בעקיפין, משום ניגוד עניינים עם עבודתו לפי מכרז זה.

המציע יחתום על טופס איסור ניגוד עניינים המצורף למכרז זה כנספח ח'.

- שמירת סודיות

  - הזוכה במכרז מתחייב לשמור סודיות: לא להעביר, להודיע, למסור לאפשר גישה או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע העבודה נשוא מכרז זה או בתוקף ביצוע העבודה תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאחר מכן, אלא אם כן הדבר הכרחי לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ונספחיו או אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על ידי הממונה. ניתנה הסכמה כאמור לא יהיה בכך לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין.

  - הזוכה מתחייב לגרום לכך, שהסודיות תשמר גם על ידי עובדיו, יועציו, סוכניו, קבלני המשנה מטעמו או כל גורם אחר  מטעמו וכל המועסקים על ידו.

  - הזוכה במכרז מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי-שמירת סודיות כאמור, מהוה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה, מתחייב הזוכה להעביר את המידע לממשלה או לגוף אחר על פי הנחייתה, וזאת באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה לפי שיקול דעת הממשלה.

  - המציע יחתום על התחייבות לשמירת סודיות המצורף למכרז זה כנספח ח'.

- איסור תיאום הצעות:

  - המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, המציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה כמציע או כקבלן משנה בהצעה של מציע אחר, וכן לא יהיה שותף במישרין או בעקיפין בהצעה של משתתף אחר במכרז זה.

  - בעל עניין במציע או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו לא יגיש, בעצמו, הצעה למכרז זה ולא יהיה שותף או קבלן משנה בדרך כלשהי ביותר מאשר הצעה אחת בלבד כאמור.

  - נושא משרה במציע, בבעל עניין בו או בכל גוף שהמציע בעל עניין בו לא יגיש הצעה למכרז בין בעצמו ובין כשותף בהצעה אחרת. כמו-כן, בעל משרה כאמור לא יציע עצמו לתפקיד כלשהו, לרבות ספק משנה בכל הצעה אחרת.

  - המציע, בעל עניין בו, וכל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כל שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיאום הצעות לרבות:

    - כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע – בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיו"ב.

    - קבלה של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או לגוף כל שהוא, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד במציע אחר.

  - שוכנעה הוועדה כי על אף האמור בסעיף זה נעשה תיאום תוכן הצעה או הצעות, כאמור לעיל, תפסול הוועדה את ההצעה או את ההצעות ויהא באפשרותה לחלט ערבות המכרז כולה או חלקה.

- עידוד נשים בעסקים:

א. הגדרות:

- "אישור" – אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- "אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981,

- "מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

- "נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

- "עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל.

- "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1- ו- 2 של ההגדרה אישור.

- "קרוב" - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא.

- "תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

ב. אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

ג. מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

- הוראות כלליות וזכויות עורך המכרז:

  - משרד התחבורה אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

  - משרד התחבורה שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

  - משרד התחבורה רשאי לבחור זוכה (כשיר) שני במכרז.

  - המשרד עשוי לפנות ללקוחות המציע לקבלת חוות דעת על המציע.

  - המשרד רשאי לפסול מציע אם יתברר לו מכל סיבה שהיא, כי עולה חשש של ממש או ספק סביר אחר כי המציע אינו מסוגל לבצע את ההתקשרות בהתאם לדרישות המשרד על פי מכרז זה.

- שאלות הבהרה:

  - שאלות הבהרה בנושאים טכניים יש להפנות למר רוני זיסו לפקס שמספרו   04-8632119 או למייל  zissua@mot.gov.il  .

  - את שאלות ההבהרה ניתן להפנות עד ולא יאוחר מיום 27/07/2020

  - תשובות תינתנה בכתב באמצעות פקס/דוא"ל לכל המציעים, ללא ציון זהות השואל.

  - כל ספק שמעוניין להגיש הצעה למכרז, ישלח עד ליום 27.07.2020 את פרטי ההתקשרות איתו, לרבות שם איש הקשר, תפקידו, מספר הטלפון של איש הקשר, מספר הטלפון של המגיש, מספר הפקס ואימייל איש הקשר  לגב' מירה ביטון בדוא"ל: beeton@mot.gov.il.

  - אין המשרד מתחייב לענות לכל שאלה. רק תשובות בכתב לשאלות ההבהרה תחייבנה את משרד התחבורה.

- אופן הגשת ההצעה והמועד להגשתה:

- הצעה תוגש בשפה העברית כולל מכתבי ההמלצה, אישורים, קורות חיים, תעודות הסמכה וכל פרט ומסמך אחר הנדרש במכרז זה. במידה ושפת המקור של  מסמך כלשהו אשר צורף ע"י המציע אינה עברית, יצורף ע"י המציע תרגום מאושר שלו.

- אישורים המוכיחים עמידה בתנאי הסף, הניסיון ואישורים אחרים יש להכניס לתוך מעטפה אחת שתסומן במספר I.

את הצעת המחיר יש להכניס לתוך מעטפה שניה שתסומן במספר II.

- את ההצעה יש להגיש ב- 5 עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע. על המעטפה החיצונית יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

על המעטפות יש לרשום באופן בולט:

מכרז מס' 5/20 לביצוע עבודה של ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר  באילת.

- על המציע להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 18.08.2020  שעה 12.00, לפי המען:

משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, תיבת המכרזים

רחוב פל ים 15 א' בניין ב' קומה 21 חיפה.

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד, לא תידון.

- נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ידחו בהתאם כל המועדים הקשורים במועד האמור.

- כמו כן מסמכי המכרז יפורסמו באתרי האינטרנט הבאים: אתר הפרסומים הרשמי של ממשלת ישראל בכתובת WWW.JOBIZ.CO.IL ואתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת   MR.GOV.IL ובאתר רשות הספנות והנמלים asp.mot.gov.il.

- רשימת נספחים

נספח א' - מפרט העבודה.

נספח ב' - דוגמת דו"ח ביקורת.

נספח ג' -  נוסח תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –1976.

נספח ד' - דוגמת חוזה.

נספח ה -  נוסח כתב ערבות.

נספח ו -   הצעת המחיר.

נספח ז' - אישור עריכת ביטוחים.

נספח ז'1-אישור מוקדם מחברת הביטוח

נספח ח' - התחייבות הזוכה לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים.

נספח ט'- פורטל ספקים

נספח א'

מפרט העבודה

- כללי:

  - במפרץ אילת מותקנות 17 מערכות מצופי סימון 300 מטר. המערכות  מוצבות באתרים שונים בצפון המפרץ, בעומקי מים שונים, מקומן מסומן באמצעות G.P.S.

  - מטרת המכרז הינה לקבל שירותי תחזוקה עבור מערכות המצופים כך שיישארו במצב תקין ובמיקום הנדרש.

  - מפרט זה מגדיר את מבנה מערכת מצוף הסימון, חלקיה, מידותיהם והחומרים מהם היא עשויה, אופן ביצוע עבודת האחזקה השוטפת, ביקורת תקופתית ותיקונים של מערכות מצופי הסימון, כולל ביצוע בדיקות, צלילות, תיקון וכיוצ"ב.

  - המפרט הטכני של מערכת מצוף הסימון הינו כמפורט בסעיף  3 בנספח זה.

  - רשימת מיקומי מערכות המצופים קיימות וחסרות כמפורט בסעיף 8 בנספח זה.

  - דו"ח ביקורת אחרונה שנעשתה למערכות כמפורט בסעיף 9 לנספח זה.

- תיאור העבודה:

  - אחזקה שוטפת של 17 מערכות מצופים, כולל :

    - ביקורת רבעונית מדי שלושה חודשים בתחילת החודש .

    - תיקון/השלמת/החלפת החלקים אשר יימצאו פגומים/ בלויים/ חסרים בהתאם להנחיות הרשות.

  - השבת מערכות המצופים למיקומן במידה ונסחפו והזזת מערכות מצופים למיקום חדש ובהתאם להנחיית הממונה, באמצעות האמצעים והכלים המתאימים הדרושים לצורך כך.

  - ביצוע צלילת ביקורת חצי שנתית על כל מערכות המצופים במהלך החודשים מרץ וספטמבר. במהלך הביקורת יבדקו כל חלקי מערכת העגינה, ובהתאם למצבם יחליט הממונה אם יש לתקן את המערכת, להחליף חלקים בה או להחליפה כולה.

  - הגשת דו"ח ביקורת לממונה בעקבות כל ביקורת רבעונית וצלילת ביקורת חצי שנתית.

  - תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת בהתאם להחלטת הממונה.

- חלקי מערכת מצופי הסימון והרכבה:

  - המצוף: בנוי מסיבי זכוכית (פיברגלס) בקוטר 70 ס"מ, גובה 70 ס"מ, מוקצף, בצבע צהוב.

  - בתוך גוף המצוף עובר מוט מפלדת אל חלד 316 (נירוסטה) המסתיים בחלקו התחתון של המצוף בטבעת קשירה חיצונית, בחלקו העליון של המוט בורג, בולט מגוף המצוף.

המצוף, הנצנץ וכלוב הרשת לנצנץ

  - נצנץ: נצנץ סולארי, טווח תאורה 1 מייל, צבע תאורה – לבן.   
הנצנץ מותקן בראש המצוף בתוך כלוב הגנה מפלדת אל חלד 316 (נירוסטה).
כלוב ההגנה והנצנץ מחוברים לבורג שבראש המצוף.

3.2.1	נצנץ: Self Contained LED Lantern L-110

טווח הארה 1 מייל, צבע לבן, תוצרת TIDELAND

  - שרשרת: שרשרת עוגן מגולוונת בקוטר 16 מ"מ באורך 10 מ' לפחות, U2 GRADE, חוליה פתוחה, כל החלקים המתכתיים יצופו בביטומן לפני ההטלה בשטח.

  - חבל: חבל פרופילן בקוטר 20 מ"מ באורכים 10 - 50 מ' בהתאם לעומק המים בנקודת ההטלה.

  - סינקר: משקולת בטון 700 ק"ג – עם טבעות קשירה בצדדיו ובראשו.

  - שקלים: 4 שקלים מגולוונים בקוטר 16 מ"מ:

א. שקל עם אום אבטחה ופין אבטחה חיבור בין סינקר לחבל.

ב. חיבור בין שרשרת לחבל (2 שקלים- מעל ומתחת לסביבון).

ג. שקל עם אום אבטחה ופין אבטחה חיבור בין שרשרת למצוף.

  - סוויבל: סביבון מגולוון בקוטר 16 מ"מ לחיבור בין השרשרת לחבל.

  - חלקי מערכת העגינה - החלקים המפורטים בסעיפים 3.4 - 3.8.

- אופן ביצוע העבודה:

  - העבודה תכלול את כל העבודות המפורטות בסעיף 2 דלעיל  בהתאם להרכב המערכות ומאפייניהן כמפורט בסעיף 3 דלעיל.

  - העבודה תבוצע בשעות היום המוארות בלבד.

  - סיכום ממצאי הביקורות הדו-חודשית/רבעונית (לפי העניין) והביקורת החצי שנתית בצירוף הפעולות שנעשו, יוגש בדו"ח (נספח ב') מפורט לממונה.

- ביקורת

  - ביקורת רבעונית:

    - על הזוכה לבצע ביקורת אחת לשלושה חודשים (רבעונית) כמפורט בנספח א'.

    - במסגרת הביקורת יבדקו:

      - מצב המצוף, הנצנץ והחיבור למערכת העגינה.

      - יוחלפו חלקים שימצאו פגומים/בלויים חסרים.

      - יוזזו מערכות מצופים במידה ונסחפו בחזרה למקומן, או יועתקו מערכות מצופים למיקום חדש במידה ונדרש לעשות כן ע"י הממונה.

    - הקבלן יגיש דו"ח ביקורת (כדוגמת דו"ח הביקורת בנספח ב') לממונה בתוך

יומיים ממועד סיום ביצוע כל אחת מהביקורות. הדו"ח ייערך כמפורט בסעיף

5 לנספח א'.

    - ככל שיתעורר צורך בכך, השירותים יכללו הפעלת כלי שייט ו/או ציוד מכני

ו/או צוללים לצורך בחינת מערכות מצופי הסימון.

  - ביקורת שנתית (חצי שנתית):

פעמיים בשנה בחודשים מרץ וספטמבר, יערוך הזוכה במכרז, ביקורת תקופתית (להלן: "ביקורת תקופתית"). במסגרת הביקורת יבוצע סקר מצופים שיכלול צלילה על כל המערכות, במסגרתו יבדקו:

    - מצב המצוף והנצנץ– תקין או פגום.

    - בדיקת מערכת העגינה - מצב החיבורים בין המצוף לבין השרשרת, מצב השרשרת, החבל והחיבורים לסינקר - עפ"י הקריטריונים הבאים:

- שחוק מאד- ירידה של 50% או יותר בעובי המתכת/החבל.

- שחוק – ירידה של 20% או יותר בעובי המתכת/החבל.

- תקין – שחיקה קלה של  כ- 10% ירידה בעובי המתכת/החבל.

    - בכל מקרה של מערכת עגינה שחוקה מאד תבוצע החלפתה (בהתאם להוראת הממונה) על כל חלקיה. יובהר כי בעלות הספקתה והצבתה (כולל עלויות הרכישה, ההובלה וההתקנה) יישא הקבלן הזוכה במכרז, תוך תיאום עם הממונה ועדכונו. אם יחליט הממונה להחליף מצוף פגום/ שחוק, יישא הזוכה בעלות החלפתו (כולל עלויות הרכישה, ההובלה וההתקנה) .

  - דו"ח ביקורת :

    - הזוכה יעביר לממונה תוך שני ימי עבודה מיום ביצוע הביקורת הרבעונית או  הביקורת החצי שנתית (לפי העניין)  דו"ח (להלן-"דוח הביקורת") במתכונת המפורטת בנספח ב'.

    - על  דו"ח הביקורת, לכלול את כל הנתונים הרלוונטיים למערכות, מצבן, רכיביהן, תקינותן, ובין היתר, את הפרטים הבאים:

      - תיאור מצבו הפיזי של כל מצוף, הנצנץ, כלוב הרשת ומערכת העגינה שלו.

      - תיאור כל כשל טכני ו/או נזק שהתגלו במצוף ובמערכת העגינה.

      - פירוט התיקון שבוצע והחומרים שנעשה בהם שימוש לשם התיקון.

      - מיקום המצוף המדויק -( נ.צ וטווח מקו החוף).

      - תמונת המצוף, בדו"ח הכולל צלילה יש לצרף צילומי מערכת העגינה.

    - לאחר ביצוע הביקורת יועבר דו"ח ביקורת שיכלול פרוט חלקי מערכת העגינה ומצבם.

    - אם יימצא כי מערכת עגינה שחוקה מאד, כמפורט בסעיף 5.1.2/5.2.2 לעיל, יועבר דיווח לממונה תוך מתן דגש לליקויים שנמצאו. הממונה יחליט אם נדרש להחליף מערכת עגינה או חלק ממנה ו/או האם ניתן להמתין לביקורת הבאה.

    - אם נתגלה מצוף בלוי המחייב החלפתו, יועבר דיווח מיידי לממונה, וזאת במקביל להצטיידות והתקנת מצוף חדש.

    - אם נתגלה כי מצוף חסר, יועבר דיווח מיידי לממונה. לא תבוצע רכישה של מצוף חדש ללא קבלת אישור מפורש מאת הממונה.

- החלפה ו/או תיקון מערכת מצוף סימון

לפני ביצוע כל החלפה ו/או תיקון של מערכת מצופי סימון או חלק ממנה, יעביר   
הזוכה לממונה דו"ח ביקורת מפורט כאמור בסעיף 5.2 לעיל, ורק עם קבלת הוראת הממונה ואישורו יבצע הזוכה החלפה ו/או תיקון מערכת מצוף סימון  או חלק ממנה.

- מיקום המצופים ומערכות העגינה:

  - כפי שצוין לעיל, המצופים ומערכות העגינה מיועדים לסימון קו ה- 300 מטר באילת. מיקום המצופים והתקנת מערכות העגינה יהיו בהתאם להוראת הממונה. הזזת המצופים תבוצע אם  המצופים נסחפו ממקומם ו/או לדעת הממונה נדרשת הזזת המערכות למיקום חדש.

  - הזוכה ייעזר ב G.P.S לקביעת קואורדינאטות מדויקות של מיקום עגינת המצוף בפועל.

  - בכל ביקורת יבדוק הזוכה, את מיקום המצוף באופן מדויק, וימלא בדו"ח הביקורת את הקואורדינאטות המדויקות שבהן נמצא כל מצוף ומצוף בשטח.

- דו"ח ביקורת מצופים אחרון שבוצע- אפריל 2020, כולל מיקום

נספח ב'- טופס דו"ח תחזוקת  מצופי סימון 300 מ' באילת, נכון לתאריך___________

| מקום המצוף | מרחק מהחוף | אורך גיאוגרפי | רוחב גיאוגרפי | מצב המצוף |  | מצב מערכת העגינה |  |  | מצב הנצנץ |  | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | תקין | פגום | תקין | שחוק | שחוק מאד | תקין | פגום |  |

נספח ג'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

אני החתום מטה, מר ____________, נושא תעודת זהות שמספרה _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי ______________________________ (להלן: 
 "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מספר 20/__ לביצוע עבודה של ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מ' במפרץ אילת שפרסם משרד התחבורה (להלן: "המכרז").

- המציע , לרבות חבר בני אדם שנשלט על – ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981), לא הורשע ביותר משתי עבירות  לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 במועד הגשת ההצעה למכרז ואם הורשע ביותר משתי עבירות – במועד הגשת ההצעה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ______________ הופיע בפני עו"ד _____________במשרדי ברחוב __________________, מר _____________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר _____________ , המוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או על פי מסמך הכוונת או הסכם שיתוף הפעולה בין השותפים במציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_______________

עורך דין

נספח ד' -דוגמת חוזה

שנערך ונחתם ב___________ ביום______ בחודש__ שנת 2020

ב   י   ן

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי:

1.     מנהל רשות הספנות והנמלים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

- חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

המורשים לחתום בשם המדינה (להלן - "הממשלה") -			מצד אחד;

ל   ב   י   ן

חברת _______________________________________.

ע"י ב"כ: ________________, ת.ז. ________________

וע"י ב"כ: ________________, ת.ז. _______________

המורשה/ים לחתום בשמה (להלן - "הקבלן") -				מצד שני;

הואיל:		והממשלה מעוניינת בקבלת שירותים מאת הקבלן כמפורט במכרז ובנספח א' למכרז   (להלן: "העבודה" או "השירותים" );

והואיל: 	והממשלה פרסמה לעניין זה מכרז מספר __/20 ;

והואיל:	              והצעתו של הקבלן זכתה במכרז  בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה מיום 		;

והואיל:	           והקבלן מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית, ניסיון ואמצעים לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:          והקבלן מצהיר כי יש לו את כל האישורים, הכישורים, והיכולות המקצועיות לספק את השירותים לפי הסכם זה;

והואיל:	      והממשלה מסכימה כי הקבלן יספק את השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- הממשלה מזמינה בזה אצל הקבלן, בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה, והקבלן מתחייב בזה לבצע עבור הממשלה את העבודה במיומנות ובמקצועיות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ובהתאם להנחיות הממונה.

- מסמכי ההתקשרות

  - לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים:

מסמכי המכרז 		      - נספח א' (להלן גם: "מסמכי מכרז")

מסמך תשובות לשאלות הבהרה     - נספח ב'

הצעת הקבלן 		                   - נספח ג' (להלן גם: "ההצעה")

אישור על עריכת ביטוחים 	      - נספח ד'

ערבות 			      - נספח ה'

הצהרה על העדר ניגוד עניינים והתחייבות לשמירת סודיות  - נספח ו'.

  - במקרה של סתירה, ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות הנספחים יגברו הוראות חוזה זה והוראות הנספחים יקראו ויפורשו ביחד עם ובהתאם להוראות החוזה, בכל מקרה בו כתוב "חוזה זה" יראו כאילו נכתב "לרבות נספחיו".

- תקופת ההתקשרות

  - תוקף חוזה זה הינו למשך שנים עשר חודשים מיום חתימתו (להלן - "תקופת ההתקשרות").

  - לממשלה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בשנה נוספת בכל פעם – ובסך הכל בארבע שנים נוספות (להלן – "תקופת האופציה"), וזאת בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות בשנה הראשונה, או בתנאים המיטיבים עם המדינה,  לפי סעיף 6 להלן.

  - יובהר כי מימוש אופציית הארכת ההתקשרות נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה ומותנה, בין היתר, בהמצאות תקציב מתאים.

  - מימוש אופציית הארכת ההתקשרות עם הזוכה במכרז, טעון אישור ועדת המכרזים של המשרד.

  - הממשלה תהא רשאית, בכל עת, להפסיק את תקופת ההתקשרות, או תקופת האופציה, לפי העניין, על ידי מתן הודעה על כך בכתב מאת הממשלה לקבלן, לפחות 30 יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים לכך. במקרה זה תשלם הממשלה לקבלן מתוך התשלום הנזכר בסעיף 6 להלן, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהקבלן ביצע כבר בפועל עד תאריך הביטול. הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה לפי העניין.

  - הממשלה תבצע חוזה זה באמצעות מרכז בכיר תפעול נמלים ומעגנות, מר רוני זיסו  מאגף הנדסה ותפעול שבמשרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים (להלן -  "המשרד"), או עובד אחר שיוסמך לכך.

  - הצדדים מסכימים בזאת כי הממונה מוסמך לפקח על ביצוע העבודה על-ידי הקבלן.

- התחייבויות הקבלן:

  - הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים, הדרישות וההתחייבויות המפורטים בנספחים לחוזה זה.

  - הקבלן מתחייב לקבל הנחיות מהממשלה, או ממי שהממשלה תורה, בכל הנוגע לעבודה ולאופן ביצועה.

  - הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים לביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ובהיקפים משתנים בהתאם לעבודה.

  - הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה בצורה יעילה, מקצועית וטובה.

  - הקבלן מתחייב להעסיק (ללא תמורה נוספת) כוח אדם נוסף על-פי הנחיות הממשלה, אם הדבר נדרש לשם התקדמות ביצוע העבודה ועמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודה.

  - הקבלן מתחייב להיות זמין לביצוע העבודה בתוך 15 יום מיום החתימה על החוזה.

  - הקבלן מתחייב להעמיד לצורך ביצוע העבודה את הכלים הדרושים ובכלל זה ציוד צלילה מתאים, כלי עבודה וציוד מתאים, כלי שיט, מנופים או כל אמצעי אחר לביצוע העבודה כמתואר בחוזה זה.

  - בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לעשות כל דבר נדרש וסביר שמומחה בתחום היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב כי בטרם יחל בביצוע העבודה, יהיו בידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לביצוע העבודה על פי דין.

  - הקבלן מצהיר בזה, כי הינו בעל ניסיון, רקע מקצועי ועובדים מתאימים המאפשר לו לבצע את העבודה, והוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של הממשלה, במומחיות ובמקצועיות הדרושים וכי הוא יישא באחריות הבלעדית הכוללת לבצועה של העבודה.

  - לממשלה הזכות לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע חוזה זה. דרישה זו יכולה להיות אם מטעמי בטחון ואם  מטעמים אחרים.

- התמורה ותנאי התשלום

  - במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה, תשלם הממשלה לקבלן עבור ביצוע העבודה, כמפורט להלן  :

| סו' | סוג השרות | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקה וביקורת של כל אחת מ- 17 מערכות מצופי הסימון הקיימות באילת. |  |  |
| 2 | הצבת מערכת מצוף סימון חדשה אחת כולל שנת אחריות לתחזוקתה. |  |  |
| 3 | מצוף כולל נצנץ וכלוב רשת לנצנץ. |  |  |
| 4 | נצנץ וכלוב רשת לנצנץ. |  |  |
| 5 | מצוף בלבד. |  |  |
| 6 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות). |  |  |
| 7 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות) לא כולל סינקר. |  |  |

  - התשלומים שישולמו לקבלן על פי סעיפים 6.1.7- 6.1.1 יהיו תשלום סופי ומלא עבור השירותים ויהוו סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל המגיע לקבלן עבור ביצוע העבודה ועבור כל זכות ו/או תביעה הקשורות בה, לרבות הוצאות אחרות הקשורות בביצועה.

- תנאי התשלום

  - הממשלה תשלם לקבלן מידי שלושה חודשים לאחר תחילת החוזה סכום בסך 1/4 מהתשלום הנקוב בסעיף 6.1 לעיל בעבור השירותים נשוא הסכם זה וזאת בכפוף לתנאים שלהלן:

    - התשלום יבוצע לאחר קבלת דיווח (כמפורט בסעיף 5 בנספח א למסמכי המכרז) על ביצוע הביקורת הרבעונית, תיקון הליקויים במידה והיו ואישור הממונה.

    - הקבלן הגיש חשבונית מפורטת לתשלום והממונה אישרו.

    - התשלום יבוצע לפי הוראת תכ"מ 1.4.3.

  - אם  הציב הקבלן, על פי דרישת הממונה, מערכת מצוף סימון חדשה כולל אחריות עליה כמפורט בהסכם זה ו/או הציב על פי דרישת הממונה מצוף חדש, או מצוף חדש כולל נצנץ וכלוב לנצנץ, או התקין נצנץ וכלוב לנצנץ חדשים במקום כאלו שאבדו/נעלמו, תשלם הממשלה לקבלן את התשלומים הנקובים בסעיפים 6.1.2- 6.1.7 לעיל, בהתאמה, על פי המפורט בחוזה זה ובתנאים המצטברים הבאים:

    - הקבלן הגיש חשבון מפורט לתשלום והממונה אישרו.

    - התשלומים יבוצעו בהתאם להוראת תכ"מ 1.4.3 .

  - למשרד התחבורה תהיה זכות מלאה לעכב ו/או לקזז כל תשלום המגיע לקבלן לפי חוזה זה בגין כל חוב שהקבלן חב למשרד התחבורה או למשרד ממשלתי אחר, לרבות פיצויים מוסכמים. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בסמכויות או בזכויות של משרד התחבורה או של מדינת ישראל על פי כל דין.

- פיקוח על העבודה

  - הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות הממונה, את כל המידע, העובדים, הכלים והמכשירים הנחוצים לשם ליווי העבודה, בחינתה ופיקוח עליה.

  - הממונה רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ושינוי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם להוראות הסכם זה או להוראותיו של הממונה, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות הממונה תוך התקופה שתיקבע על ידי הממונה.

  - הממונה יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ואופן ביצועה.

  - פיקוחה של הממשלה על ביצוע העבודה אינו גורע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה.

- מוסכם  בזה כי בכפוף לביצוע התשלומים בגין העבודה, יהיו המצופים וכל הזכויות בעבודה, מכל סוג שהוא, קנייניות ואחרות, לרכושה הבלעדי של הממשלה, והקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על-ידי הממשלה,   על-מנת לרשום זכויות, כאמור, על-שם הממשלה, על-פי כל דין.

- ביטוח

  - כמפורט בנספח ז' למסמכי המכרז.

- ערבות

  - ערבות ביצוע חוזה- להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לממשלה עם חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח, המאושרת על ידי החשב הכללי, אוטונומית, בלתי מותנית, לפקודת מדינת ישראל, משרד התחבורה, בסך 14,000  ש"ח שתוקפה מיום חתימת החוזה ועד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - אם תחליט הממשלה לממש את זכותה להאריך את ההתקשרות עם הקבלן אזי הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות עד 90 יום לאחר תום תקופת ההארכה.

  - הממשלה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי שיקול דעתה, במקרה של הפרת אחד או יותר מתנאי החוזה על הקבלן, התנהלות בחוסר תום לב, ולרבות המקרים הבאים:

    - הקבלן לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל-פי חוזה זה או על-פי דין.

    - הקבלן הפסיק את ביצוע העבודה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה.

    - הקבלן נהג בחוסר תום לב במהלך קיום ההתקשרות או האופציה;

    - לגביית פיצויים מוסכמים המגיעים לממשלה עקב הפרת החוזה על-ידי הקבלן או גביית כל תשלום אחר המגיע לממשלה מאת הקבלן בקשר עם הסכם זה.

    - תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם לממשלה על ידי מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו.

אין בגובה הערבות משום הגבלה לגובה והיקף התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה כלפי הממשלה או צדדים שלישיים וחלוט הערבות לא ימנע מהממשלה לממש את זכויותיה לפי חוזה זה או על פי כל דין.

- יחסי הצדדים

  - למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין לספק המבצע הזמנות או בין מוכר שירות לקונה שירות, במידה שהמדובר הוא באחריות או חובות הממשלה, הבאים מכוחה, ו/או המועסקים על-ידה, כלפי הקבלן והמועסקים על-ידו.

  - למען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים, כי לא תהיינה לספק ולמועסקים על-ידו בביצוע חוזה זה כל זכויות של עובדים אצל הממשלה, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים בממשלה, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו, או סיומו ו/או הפסקת השירות, מכל סיבות שהן.

  - הממשלה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על-ידי הקבלן ובמידה שקיימת חובה, על-פי כל דין, לנכות למטרות אלה סכומים משכר המועסקים על-ידי הקבלן, ייעשה הדבר על-ידי הקבלן.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לקבלן, יחשב הקבלן כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

- על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הממשלה רשאית, בכל עת, לבטל את ביצוע העבודה על פי חוזה זה, או חלק ממנה, על-ידי מתן הודעה על-כך בכתב מאת הממשלה לקבלן,לפחות 30 יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים לכך. במקרה זה תשלם הממשלה לקבלן מתוך התמורה הנזכרת בסעיף 6 רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהקבלן ביצע כבר בפועל עד תאריך הביטול, והממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה לפי העניין.

- לממשלה הזכות לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל אדם ו/או גוף המועסק על-ידו בביצוע חוזה זה. דרישה זו יכולה להיות אם מטעמי בטחון ואם מטעמים אחרים, לפי שיקול דעתה של הממשלה.

הקבלן יפסיק את עבודתו של אותו אדם/גוף בתוך שבעה ימים מיום שהועברה אליו דרישת

הממשלה. כאשר הדרישה הינה מטעמי בטחון תופסק עבודתו לאלתר.

- הממשלה לא תישא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם, שייגרמו לספק או למועסקים על-ידו בעת, או עקב ביצוע חוזה זה.

- הקבלן מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתב.

ניתנה הסכמת הממשלה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות ואחריות, או חובה כלשהי על-פי כל דין ולפי חוזה זה.

- שמירת סודיות

  - הקבלן מתחייב לשמור סודיות: לא להעביר, להודיע, למסור לאפשר גישה או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע העבודה או בתוקף ביצוע העבודה תוך תקופת ההתקשרות, לפניה או לאחר מכן, אלא אם כן הדבר הכרחי לביצוע העבודה או אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על ידי הממונה. ניתנה הסכמה כאמור לא יהיה בכך לשחרר את הקבלן מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין.

  - הקבלן מתחייב לגרום לכך, שהסודיות תשמר גם על ידי עובדיו, יועציו, סוכניו או מי מטעמו וכל המועסקים על ידו.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי-שמירת סודיות כאמור, מהוה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - עם תום תקופת ההתקשרות או בהפסקתה, מתחייב הקבלן להעביר את כל המידע לממשלה או לגוף אחר על פי הנחייתה, וזאת באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה לפי שיקול דעת הממשלה.

- הפרת החוזה

הפר הקבלן הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית הממשלה נוסף על זכויותיה על-פי כל דין וחוזה זה לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוותוהקבלן לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

- פיצויים מוסכמים:

  - מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומהסעדים להם זכאית הממשלה מכוח חוזה זה ו/או על פי כל דין, בכל מקרה בו יפר הקבלן ו/או אחד מעובדיו ו/או המועסקים על ידו את הוראות החוזה עפ"י המפורט להלן, הוא  יחויב בתשלום פיצוי מוסכם קבוע.

  - להלן טבלת ההפרות והפיצוי המוסכם:

| מספר | הפרה | גובה פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
| 1 | אי ביצוע ביקורת לפי סעיפים 2 ו-5 למפרט העבודה נספח א' למסמכי המכרז | 1000 ₪ (לכל שבוע איחור) |
| 2 | אי תיקון/החלפת מערכת מצוף/ כל חלק ממערכת תוך שבוע ממועד הוראת הממונה. | 1500 ₪ (לכל שבוע איחור) |
| 3 | הגעה לתחזוקה בעקבות הודעת/בקשת הממונה או מי מטעמו לאחר יותר מ- 72 שעות מעת ההודעה. | 500 ₪ לאירוע |
| 4 | תיקון התקלה כאמור בס' 19.2.3 לעיל לאחר יותר מ-72 שעות ממועד בחינת התקלה או מהמועד שאישר הממונה | 500 ₪ לאירוע |
| 5 | אי ביצוע הנחיית הממונה | 1000 ₪ |
| 6 | השלכת פסולת שלא לאתר פסולת מורשה * (פיצוי זה אינו בא במקום עונש או תשלום אחר שהקבלן יהיה חייב לשלם בגין מעשה זה על פי דין) | 1500 ₪ לאירוע * |
| 7 | אחד ליקוי מהליקויים הנקובים לעיל אשר חוזר בשנית. | כפל הפיצוי המוסכם שנקבע לאותו ליקוי בסעיפים 1-6 לעיל. |

  - אם יפר הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הפרה מן ההפרות המנויות בסעיף 19.2 דלעיל, יקוזז גובה הפיצוי המוסכם לקבלן מהחשבון הרבעוני השוטף.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הממשלה לכל סעד אחר עפ"י חוזה  ההתקשרות או עפ"י כל דין בגין הפרתו.

  - הפרה חוזרת של מי מההפרות דלעיל בטווח של 4 חודשים או הפרה מתמשכת שעולה על 4 פעמים במשך תקופת החוזה תהווה הפרה יסודית של החוזה, בגינה יהיה רשאי המשרד לדרוש הפסקת החוזה  לאלתר.

- ביקורת

הקבלן מתחייב בזה לאפשר למבקר המשרד ו/או לחשב המשרד, או למי שמונה לכך על-ידם בכתב, לערוך אצלו בקורת מקצועית בכל הנוגע למילוי תנאי חוזה זה.

- סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת הנובעים מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.

- כל שינוי בחוזה זה לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי הצדדים.

- כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

הממשלה: רשות הספנות והנמלים שד' פל-ים 15א' קריית הממשלה בנין ב'.

הקבלן: כמצוין במבוא לחוזה זה.

- כל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה  כחוק 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל.

לראיה באו הצדדים על החתום:

הממשלה							הקבלן

_______________________				            _________________

מנהל רשות הספנות והנמלים			         		חתימת מורשי החתימה

___________________					 _________________

תאריך החתימה						    תאריך החתימה

______________________			                             _________________

חשב משרד התחבורה					     חותמת הקבלן

_________________					              _________________

תאריך החתימה 				                                תאריך החתימה

נספח ה'

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות ביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  14,000₪ (במילים: ארבעה עשר אלף ₪   שקלים חדשים) אשר תדרשו מאת: _____________________________________ (להלן "המבקש") בקשר עם הזמנה / חוזה לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת .

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 90 יום מסיום ההתקשרות_________ המבקש יישא בכל הוצאה הכרוכה במימוש או בהארכת ערבות זו.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________ שם הבנק/חב' הביטוח___________________     _______________________                         ________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________

תאריך                                          שם מלא                               חתימה וחותמת

נספח ו'-  הצעת המחיר

- אני הח"מ______________ ת.ז/ח.פ ________________ מגיש בזאת את הצעתי הכספית לפניה בנושא - מכרז פומבי  מס' 20/___  לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת.

- הצעתי הכספית למתן השירותים המבוקשים בפניה היא כדלקמן (לא כולל מע"מ):

| סו' | סוג השרות/הפריט | מחיר (לא כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקה וביקורת של כל אחת מ- 17 מערכות מצופי הסימון הקיימות באילת לתקופה של 12 חודשים. |  |
| 2 | הצבת מערכת מצוף סימון חדשה אחת כולל שנת אחריות לתחזוקתה. |  |
| 3 | מצוף כולל נצנץ וכלוב רשת לנצנץ. |  |
| 4 | נצנץ וכלוב רשת לנצנץ. |  |
| 5 | מצוף בלבד |  |
| 6 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות). |  |
| 7 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות) לא כולל סינקר. |  |

- הצעתי הנ"ל הינה מלאה וסופית. ידוע ומוסכם עלי כי ככל שאזכה בפניה, המדינה לא תשלם לי כל תמורה נוספת מלבד הצעתי הכספית שלעיל בתמורה למתן השירותים.

- מובהר כי יש למלא את הצעת המחיר בשלמותה. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אלו מן הפרטים כאמור- הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה. לחילופין, תהא רספ"ן רשאית להשלים את המחיר לפריטים החסרים לפי ההצעה המיטבית שנתקבלה לפרטים אלו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובמקרה כזה המציע יחויב לספק את הפריטים כאמור במחיר המיטבי שנתקבל עבורם.

___________                                                             _____________

תאריך                                                                            חתימה וחותמת

נספח ז'- אישור ביטוחי

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים (לפי העניין) מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל – משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים כמבוטחים נוספים.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל– משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.

אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

נספח ז'1- אישור מוקדם מחברת הביטוח של המציע

דברי הסבר: אישור זה נועד לאשר לצורך המכרז שנכון למועד האישור, תסכים חברת הביטוח לבטח את המציע, בתנאים הנדרשים במכרז זה, במידה ויאושר כמציע זוכה והוא יידרש להמציא אישור על קיום ביטוחים. אישור זה ימולא אך ורק על ידי נציג מורשה של חברת הביטוח וייחתם על ידו בצרוף חותמת חברת הביטוח.

לכבוד

מדינת ישראל – רשות הספנות והנמלים

הנדון: אישור מוקדם בנוגע לתנאי הביטוח במכרז 20/__ לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 17 מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת (להלן- המכרז).

הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו נספח ז' למסמכי המכרז, הנושא את הכותרת "אישור ביטוחי".

אנו מאשרים בזאת כי במידה יבחר _____________ [המציע] כזוכה במכרז, אנו נסכים לבטח אותו.

בכבוד רב,

______    ______________ ____________     ________________

תאריך	שם החותם	      תפקיד החותם     חתימת וחותמת המבטח

נספח  ח'

התחייבות הזוכה לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ביום ____ ב-________ב 2020

על ידי:

_____________________

ת.ז./ע.מ. ________________

מרח' _______________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את שירותי לביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת כהגדרתם בהסכם, המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהתחייבותי זו (להלן בהתחייבותי זו – השירותים);

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן שירותי ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת;

והואיל	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים או למידע, אשר קיימת חשיבות רבה בשמירת הסודיות לגביהם;

והואיל 	ובשל אופיים של השירותים, שבהם נדרשים יחסי אמון מיוחדים כלפי המדינה, קיימת חשיבות להימנע מכל ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.	הגדרות

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית או אלקטרונית, אופטית ו מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים"-	כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר לי ע"י מעסיקי או מדינת ישראל או כל גורם אחר או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל.

2.	שמירת סודיות

אני מתחייב לקיים את ההתחייבויות הקבועות בהסכם ההתקשרות לעניין השמירה על הסודיות בקשר לשירותים. בלי לגרוע מהאמור, אני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת, לעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים, ולא לעשות בהם כל שימוש, לטובתי או לטובת כל גורם אחר,  והכל במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים.

3.	התחייבות להעדר ניגוד עניינים

- אני מתחייב לקיים את ההתחייבויות הקבועות בהסכם לעניין העדר ניגוד עניינים.

בלי לגרוע מכלליות האמור -

- אני מתחייב כי לא אעמוד בתקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים וכי אדאג לסיום ההתקשרויות או לסיום כל עניין אחר המעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים תוך 30 יום ממועד החתימה על ההסכם או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם מביניהם.

- אני מתחייב כי אודיע בכתב לנציג המזמין, באופן מידי, על כל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ואפעל בהתאם להוראותיו.

- אני מתחייב לא לפעול גם לאחר תום תקופת ההסכם באופן העלול להביא למצב של ניגוד עניינים פוטנציאלי, או שעלול לפגוע במזמין.

ולראיה באתי על החתום:

_____________

נספח ט'- חוזה – פורטל הספקים הממשלתי

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה פורטל ספקים ממשלתי, מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה ("פורטל הספקים הממשלתי");

ו ה ו א י ל :

והמשתמש, שהוא ספק של הממשלה, מעונין לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי במסגרת מתן השירותים לממשלה;

ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לאפשר למשתמש לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן;

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים

  - בעת השימוש בפורטל הספקים לביצוע הפעולות המנויות להלן בס' 2 יגברו הוראות חוזה זה על כל הסכם אחר שנחתם בין הממשלה או משרד ממשרדי הממשלה, לבין המשתמש, אלא אם כן נאמר אחרת בחוזה להלן.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

- נספח א' לחוזה –דרישות לתשתית מקומית;

- נספח ב' לחוזה – הצהרת נציג המשתמש, ומינוי נציג;

- נספח ג' לחוזה – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך;

  - המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק א' – פורטל הספקים

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - בכפוף לאמור בהסכם זה, באמצעות פורטל הספקים הממשלתי יוכל המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

  - הממשלה רשאית להוסיף או לגרוע מהפעולות שניתן לבצע במסגרת פורטל הספקים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולצרכיה. במקרה של שינוי כאמור תודיע הממשלה למשתמש על השינוי הצפוי כ-30 יום מראש, ותודיע לו על הדרך החלופית לביצוע פעולות אלו.

- תקינות פורטל הספקים

  - הממשלה אחראית על התחזוקה של פורטל הספקים הממשלתי, ותעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי.

  - במסגרת התחזוקה של פורטל הספקים ובשל צורך לטיפול בתקלות או לתחזוקה שוטפת, ייתכן כי הפורטל או פעולות מסוימות המבוצעות באמצעותו לא יהיו זמינות לפרק זמן מסוים, הפורטל יפעל באיטיות או שהמשתמש יידרש לבצע פעולות מסוימות בשנית. למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הממשלה בשל הצורך לבצע פעולות תחזוקה וטיפול בתקלות. הממשלה, ככל הניתן, תיתן התרעה מראש במקרים כאמור.

  - על המשתמש להודיע לנציג הממשלה כמפורט בס' 5(2) להלן על תקלות בפורטל הספקים, ולא תהיה לו טענה בשל אי טיפול בתקלה עליה הוא לא דיווח.

- שינויים בדרכי העבודה בפורטל הספקים

  - הממשלה רשאית מעת לעת לעדכן את מערכות המחשוב שלה, ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה ושינויים מערכות המחשוב, ובהתאם המשתמש יידרש לבצע התאמות על מנת לפעול בפורטל הספקים.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמש.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי החוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה חדש במקום החוזה הנוכחי או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יוכל להפסיק את בפעילותו בפורטל הספקים הממשלתי ע"י סירוב לבצע את השינויים, בכפוף להתחייבויותיו כלפי הממשלה או משרדי הממשלה להם הוא נותן שירותים. על המשתמש לשלוח את סירובו כאמור בכתב לנציגות הממשלה האחראית מטעמה של הממשלה לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל ("נציגות הממשלה") תוך 30 יום מיום המשלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- תמיכת משתמשים בפורטל הספקים

  - מוקד רישום טלפוני – נציגות הממשלה מפעילה מוקד רישום טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00, כאשר הממשלה תודיע מראש על שינוי במועדי פעילות מוקד הרישום. מוקד הרישום יעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים, אולם מובהר, כי ייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה.

מוקד הרישום ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לעניין רישום לפורטל הספקים בלבד. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה בכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות. תשובות שניתנו ממוקד הרישום בנושאים שאינם בתחום אחריותם לא יחייבו את הממשלה.

  - מוקד לתמיכה בתקלות טכניות ותפעול המערכת – בפורטל הספקים הממשלתי ישנה אפשרות לדווח באופן מקוון על תקלות טכניות שנתגלו בפורטל. במידה והתקלה בפורטל הספקים הממשלתי מונעת את שליחת הדיווח על התקלה באמצעות הפורטל, ניתן יהיה לשלוח דיווח על התקלה למייל: CCC@MOF.GOV.IL . הטיפול בתקלות כאמור תהיה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב בפגיעה הנגרמת למשתמש, בהקצאת המשאבים הנדרשת לטיפול בבעיה, ובצרכי המערכת כולה.

- אחריות הצדדים

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ותעשה כל מאמץ סביר למניעת חשיפת מידע של המשתמש הנמצא בפורטל ובכלל זה פרטי המשתמשים ונציגיהם, פרטי הזמנות, דיווחי ביצוע, חשבוניות וכדו'. ככל שלמרות שהממשלה פעלה כנדרש ממנה נגרמה פגיעה באבטחת המידע של המשתמש, לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי הממשלה.

  - בכפוף להפעלת ותחזוקת פורטל הספקים הממשלתי בהתאם למפורט בחוזה זה, המשתמש מוותר על כל תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף למשתמש או לכל צד שלישי, הנובעים משימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - בכל מקרה בו מעשה או מחדל של המשתמש בפורטל הספקים, בזדון או בניגוד להוראות הפורטל והחוזה, גרמה לנזק לממשלה או לכל צד שלישי, יישא המשתמש באחריות מלאה בגין הנזק.

פרק ב' – פעילות במסגרת הפורטל

- התנהלות בפורטל הספקים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי אינו כרוך בתשלום לממשלה בגין הקמת ותחזוקת פורטל הספקים, עלויות אלו הן על חשבון הממשלה.

  - המשתמש נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק גישה לפורטל, ובכלל זה הקמת התשתית המקומית  הנדרשת ממנו על מנת להתחבר לפורטל (כמפורט להלן בס' 9), עלויות הנגזרות משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת לתחזק את הגישה לפורטל ולפעול בהתאם להנחיות הממשלה במסגרת הפורטל.

  - משתמש יבצע את הפעולות המנויות לעיל בס' 2, בפורטל בלבד. יחד עם זאת הממשלה או המשרד הממשלתי לו הספק נותן שירותים רשאי להחריג הזמנה מסוימת כך שהפעולות המתוארות לעיל בס' 2 לא יבוצעו בעניין אותה הזמנה בפורטל הספקים הממשלתי, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממשלה או המשרד, ובכפוף להנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת ביצוע פעולות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמש יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות שיפורסמו ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

- ביצוע פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין

  - פעולות במסגרת הפורטל יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה בהתאם לס' 2ג חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל, והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט, מתבצעות בכפוף להנחיות רשות המיסים ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. בנוסף ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות הדין, הוראות רשות המיסים והנחיות הגורמים השונים בממשלה ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה ("תשתית מקומית").

  - הקמת התשתית המקומית, הפעלתה ותחזוקתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש ועל חשבונו. הממשלה לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - הממשלה רשאית, לדרוש מהמשתמש לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על מנת להמשיך לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.

- נציג המשתמש לפעולות בפורטל הספקים הממשלתי

  - לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, יקבע המשתמש נציג, או נציגים מטעמו אשר יוסמכו לפעול במסגרת פורטל הספקים הממשלתי בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא באמצעות נציג.

  - מינוי נציג על ידי המשתמש יהיה על ידי הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה. המשתמש יגיש את נוסח נספח ב' חתום והמאושר עבור כל נציג מטעמו לנציגות הממשלה כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - פעולות הנציג מטעם המשתמש בפורטל הספקים תחייב את המשתמש והוא לא יוכל לטעון כנגד תוקפה של פעולה שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל.

  - על המשתמש תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל פורטל הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של הנציג. במידה ואמצעי הזיהוי או כל רכיב תוכנה אחר אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף, על המשתמש לפעול לאלתר לטפל בחשיפה.

  - על המשתמש אחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי המשמש אותם לא יועברו לשום גורם אחר.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי חוזה זה.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות פניה לנציגות הממשלה ועל ידי ביטול המינוי של נציג מסוים, ומינוי של נציג חדש על ידי חתימה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' לחוזה זה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג שלו אשר חדל לפעול בשמו בפורטל הספקים או שכבר אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה בכתב לנציגות הממשלה תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לנציגות הממשלה בכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל הממשלה את הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 48 שעות, בימי עבודה של משרדי ממשלה, מיום קבלת ההודעה בכתב.

- ביצוע פעולות באמצעות התממשקות עם פורטל הספקים

  - הממשלה תאפשר לבצע חלק מהפעולות המפורטות לעיל בס' 2, אותן ניתן לבצע בפורטל הספקים הממשלתי, באמצעות ממשק ממוחשב עם התשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לדרישות הטכנולוגיות של הממשלה שפורסמו לצורך כך ("התממשקות").

  - התממשקות תתאפשר למשתמש בעצמו, ככל שיעמוד בדרישות הממשלה, או באמצעות "מתווך", אך לא בשתי האפשרויות באותו הזמן. לצורך סעיף זה מתווך הוא תאגיד, שותפות או יחיד אשר ביצע התממשקות עם פורטל הספקים וכן ביצע את כל פעולות הרישום הנדרשות על ידי הממשלה, ומציע לספקים של הממשלה ביצוע פעולות באמצעות התממשקות בפורטל הספקים הממשלתי. המתווך יכול לספק שירות זה על ידי מערכת ענן, פורטל ספקים חיצוני, או כל אמצעי אחר שאושר על ידי הממשלה.

  - כתנאי לביצוע התממשקות יהיה על המשתמש לעמוד בדרישות המפורטות בנספח ג' לחוזה זה, ולהגיש נספח זה חתום. בכל מקרה של שינוי במידע המופיע בנספח ג', על המשתמש לפנות לנציגות הממשלה בהקדם, ולהגיש נספח מתוקן.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את הממשלה להמשיך לאפשר ביצוע פעולות באמצעות התממשקות, וקיומה של אפשרות זו כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה.

פרק ג' – תנאים נוספים

- סיום החוזה וביטולו

  - בכפוף להתחייבות המשתמש כלפי הממשלה או אחד ממשרדי הממשלה, כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש או נציגו אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית, בהתראה של 7 ימים מהרגע שההפרה הגיעה לידיעתה, לבטל את החוזה, או לחילופין להעניק פרק זמן קצוב לשם לתיקון ההפרה על ידי המשתמש, לשביעות רצונה.

  - במקרה של נזק חמור למערכת או חשש לנזק כאמור, תהיה רשאית הממשלה לבטל את גישתו של המשתמש או נציגו לפורטל הספקים, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת למנוע את הנזק כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה, או אושרו באופן מפורש על ידי הממשלה.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע המפורט לעיל בס' 13(1), ואם יגיע אליהם מידע כאמור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא המידע. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למוקד התמיכה וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מוקד התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לנציגות הממשלה.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך ס"ק (א) ו-(ב) לעיל.

- זכויות יוצרים

- קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרות המפורטות בחוזה זה.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 
הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים לצורך ההסכם
הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש  - _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם ______________________________________  חתימה ___________________________

שם  _____________________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש

שם __________________________________   חתימה________________________________

שם  _________________________________   חתימה  _________________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

"תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, לא כולל אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה.

א. התשתית המקומית שהמשתמש נדרש להעמיד לצורך התחברות לפורטל הספקים הממשלתי כוללת את הרכיבים הבאים:

- כרטיס חכם וסיסמא (Pin Number) עבור כל נציג של המשתמש;

- קורא כרטיסים;

- יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים);

- דפדפן אינטרנט אקספלורר 11  בלבד אפשר להוסיף גם דפדפן כרום;

- מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או WINSOWS 10, אין תמיכה במערכת xp בכל משרדי הממשלה;

- תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*;

- תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*;

- לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL;

* הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify בחינם ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע  הממשלתי בכתובת www.gov.il;

ב. אופן השגת כרטיס החכם, וקורא כרטיסים:

- הגישה לפורטל הספקים הממשלתי תתאפשר באמצעות כרטיס חכם המונפק על-ידי "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001 ("חוק חתימה אלקטרונית").

- ההתקשרות לרכישת הכרטיס החכם וכן קורא הכרטיסים יתבצע ישירות מול הגורם המאשר עימו יבחר המשתמש להתקשר. עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

- בעת הגשת בקשה לכרטיס חכם מול הגורם המאשר יש למלא את נספח ב' עבור הנציג המיועד, ולהציג את המינוי, על מנת שהגורם המאשר ינפיק עבורו כרטיס חכם.

- הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג מסוים מטעם המשתמש ואינו ניתן להעברה.

- אופן ביצוע הנפקת הכרטיס נעשית בהתאם לכללים של הגורם המאשר אשר אושרו על ידי "רשם הגורמים המאושרים" (כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית).

- ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם יכולים להשתנות בין גורמים מאשרים, אצל אותו גורם מאשר להשתנות לפי דרישות הרשם על הגורם המאשר, או בעקבות שינוי הוראות חוק ושינוי בתקנות הרלבנטיות.

ג. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות לתשתית מקומית, ובכלל זה לעדכן את דרישות התוכנה המופיעות לעיל, להוסיף דרישות נוספות, וכן לגרוע דרישות קיימות, כגון ביטול הצורך בכרטיס חכם וכדו'.

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי איש הקשר מטעמי/מטעם ............................ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לנציגות הממשלה על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש, בהתאם להנחיות החוזה.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם נציגות הממשלה, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם המשתמש וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

נספח ג' – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך

א. התממשקות עם פורטל הספקים

  - בהתאם לאמור בנספח זה תאפשר הממשלה למשתמש התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, באופן שיאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות בפורטל הספקים הממשלתי באמצעות ההתממשקות, וזאת למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובנספחיו.

  - התממשקות תתאפשר למשתמש שיעמוד בעצמו או בעזרת מתווך, כהגדרתו בסעיף 11(2) לחוזה זה, בדרישות הטכנולוגיות והמנהליות של הממשלה. אישור על עמידה בדרישות הטכנולוגיות, וביצוע שאר הפעולות הנדרשות לשם התממשקות יינתן על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הממשלה.

  - המשתמש יישא בכל העלויות שהוא נדרש לשאת בהם לצורך ביצוע התממשקות. הממשלה לא תגבה מהמשתמש את העלויות שהיא נדרשה לשאת בהם כתוצאה מהתממשקות המשתמש, אלא במקרים חריגים, בהם הודיעה הממשלה למשתמש מראש כי בהתממשקות עימו הוא יישא בעלויות אלו.

  - התממשקות עם מערכת פורטל הספקים הממשלתי היא על אחריות המשתמש ולבקשתו. בביצוע פעולות באמצעות התממשקות מתחייב המשתמש לא להתכחש לפעולה שהתבצעה באמצעות ההתממשקות.

  - בנוסף לאמור בחוזה, המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מהתממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי בין בעצמו בין האמצעות מתווך.

ב. פעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות

  - נכון למועד החתימה על נספח זה, ניתן לבצע באמצעות התממשקות הגשת חשבוניות לפורטל הספקים הממשלתי וכן קבלת הזמנות.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת הפעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות בהודעה מראש, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש.

ג. ביצוע התממשקות באופן עצמאי

  - במידה והמשתמש מעוניין לבצע התממשקות ישירות בין מערכת המחשוב שלו לתשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, יהיה עליו לעמוד בדרישות הבאות:

    - עמידה בדרישות הטכנולוגיות – אשר פורסמו לצורך כך על ידי הממשלה.

    - הגשת תצהיר זה חתום – על ידי מורשי חתימה מטעם המשתמש.

  - אישור על עמידה בתנאים המופיעים לעיל יינתן על ידי נציג של נציגות הממשלה.

  - הממשלה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להפסיק את התממשקות המשתמש, והיא תודיע לו על כך כ-30 יום מראש.

  - במקרה של חשש לגרימת נזק לפורטל הספקים, תוכל הממשלה לבטל את התממשקות המשתמש באופן מידי.

  - הממשלה רשאית לקבוע כי סוגים מסוימים של ספקים, או ספקים בהיקפים כספיים מסוימים לא יוכלו לבצע התממשקות באופן ישיר מול הממשלה, אלא יוכלו לעשות זאת באמצעות מתווך בלבד.

ד. ביצוע התממשקות באמצעות מתווך

  - המשתמש מבין שאין כל חובה להתממשק באמצעות מתווך ושהוא יכול לעשות זאת באופן עצמאי, כמפורט לעיל.

  - המשתמש רשאי לבצע התממשקות על ידי מתווך, בהתאם לנוסח בהמשך נספח זה.

  - על מנת לבצע פעולות בעזרת התממשקות של מתווך המשתמש יצטרך להפיק "מפתח גישה" מתוך פורטל הספקים, בהתאם להנחיית הגורמים הרלוונטיים ולמסור אותו למתווך. החלפת מפתח הגישה מאפשרת לספק לנתק את המתווך בטווח זמן מיידי. בנוסף, ספק יוכל לנתק את המתווך בהודעה בכתב לנציגות הממשלה. במקרה זה ההרשאה של המתווך לפעול בשם הספק תבוטל תוך פרק זמן של עד 7 ימים.

  - הממשלה אינה צד להתקשרות בין המתווך למשתמש, ואינה נושאת באחריות כלשהי בגין החלטת המשתמש לבצע התממשקות בעזרת מתווך.

  - ביצוע פעולות באמצעות התממשקות של מתווך יהיה בהתאם להנחיות הממשלה.

  - הממשלה רשאית להפסיק את התממשקות המתווך בגין אי עמידתו בדרישות הממשלה, או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור הודעה על כך תועבר למתווך, ובאחריותו יהיה להודיע למשתמש על הפסקת הפעילות של הממשלה עימו.

  - הממשלה לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל פעולה, מחדל או רשלנות של המתווך, וכן כתוצאה שנגרמה כתוצאה מביטול ההתממשקות של המתווך.

ה. נוסח בקשה להתממשקות עם פורטל הספקים

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי: אני מעוניין לבצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לאמור בחוזה ובנספח זה. ברצוננו לבצע את ההתממשקות בעצמנו/באמצעות מתווך. (מחק את המיותר)

ביצוע התממשקות ללא מתווך:

- ידוע לי כי ביצוע ההתממשקות מותנה בעמידתי בכל הדרישות הטכנולוגיות שהציגה הממשלה. כמו כן ידוע לי כי ביצוע התממשקות דורשת מהממשלה לבצע מספר פעולות, וכי ייתכן שהליך זה יארך פרק זמן ארוך.

- בהגשת בקשה לביצוע התממשקות אני מסכים לכל התנאים שהוצבו על ידי הממשלה, ולכל האמור בחוזה ובנספח זה.

מינוי מתווך לצורך ביצוע התממשקות:

- המתווך מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינה חברת ............................ (להלן – המתווך), אשר למיטב ידיעתי ביצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי.

- ידוע לי שככל שתתגלה בעיה ביכולת ההתממשקות של המתווך, הממשלה יכולה לא לאשר את ההתממשקות באמצעות מתווך זה, או לחילופין לבטלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי שיעשה באמצעות ההתממשקות יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין, הכל בהתאם לתנאים שפורטו בחוזה ובנספח זה.

- ידוע למשתמש, כי למתווך מתאפשרת גישה למידע שלו המצוי בפורטל הספקים הממשלתי.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות של המתווך מול הממשלה, ואינה באה לגרוע או להוסיף להסכם זה.

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................