מדינת ישראל

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מכרז מס' 1/2020

למתן שירותי בקרה בתחום הפיתוח

עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

תוכן עניינים

פרק 1 – מבוא	5

1.1  כללי	5

1.2 הגדרות	6

1.3 טבלת ריכוז תאריכים	7

1.4. תקופת ההתקשרות	7

1.5 התארגנות למתן השירותים	8

פרק 2 -  תנאי-סף	9

2.1  תנאי סף כלליים	9

2.2 המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:	11

2.3  תנאי סף מקצועיים של המציע	12

2.4  תנאי סף מקצועיים של צוות הבקרה ההנדסי :	12

פרק 3 – השירותים הנדרשים	14

3.1. שירותי הבקרה	14

3.2  צוות בקרה כלכלי:	16

3.3   יועצים בעלי התמחות בנושאים ספציפיים:	17

3.4.תיאור תפקיד צוות הבקרה:	18

3.5   מחשוב	21

3.6. תיעוד	23

3.7	הספק יידרש להגיש דו"חות בכל הנושאים הכלולים במתן השירות כמפורט להלן:	24

3.8  נושאים נוספים באחריות הספק	24

3.9    משרדי החברה	25

פרק 4 – תמורת השירותים	26

4.1  תמורת שירותי ניהול	26

4.2 תמורת  שירותי בקרה	26

4.3	סיווג איש צוות הבקרה	27

4.4	אופן תמחור התמורה לאנשי צוות הבקרה ההנדסי, הבקרה הכלכלי וליועצים בעלי התמחות   בנושאים ספציפיים  לפי תעריף מרבי לשעה:	27

4.5 מסגרת שעות למתן שירותים:	28

4.6 עדכון מחירים	29

פרק 5  - ההצעה	30

5.1 הצהרת המציע	30

5.2 תוקף ההצעה והתחייבות המציע	30

5.3	 המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי:	30

5.4	 איסור תיאום הצעות	30

5.5	 ניגוד עניינים	31

5.6 הגשת ההצעה	31

פרק  6  - בדיקת ההצעות	36

6.1	 בשלב ראשון:	36

6.2	 בשלב השני:	36

6.3	 בשלב שלישי:	40

6.4	 בשלב הרביעי	41

6.5	 בחירת ההצעה הזוכה	41

6.6 מסמכי המכרז	41

6.7  שאלות והבהרות	42

6.8 זכות עיון	42

פרק 7 - התחייבויות הספק	43

7.1 כללי..	43

7.2	 בעלות במידע וסודיות	43

7.3	 אבטחת מידע	43

7.4 רישיונות והיתרים	43

7.5	ביטוחים	44

7.6 העברה ומתן זכויות על ידי הספק	44

7.7 אחריות ושיפוי	44

7.8 אי מילוי חיוב על ידי הספק	45

7.9 החלפת אנשי הצוות  או הגדלת מספר אנשי הצוות	46

7.10 ערבות ביצוע	46

פרק 8 - שונות	47

8.1 כללי	47

8.2. הליכים בגמר ההתקשרות	47

נספח א' - הצהרת המשתתף במכרז	48

נספח ב' - תצהיר בדבר פרטים אודות המציע	49

נספח ג'  – ערבות הצעה	50

נספח ד' - תצהיר בדבר היעדר הרשאות העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	51

נספח ה' - אישור על מחזור כספי	52

נספח ה' 1 - אישור רואה חשבון על אודות עסק חי	53

נספח ו' - הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	54

נספח ז'-הצהרה והתחייבות המציע בדבר שמירת זכויות יוצרים ושימוש במוצרים מקוריים	55

נספח ח' - התחייבות לשמירת סודיות (נספח זה יוגש גם בנפרד לכל אחד מאנשי צוות הבקרה)	56

נספח ט' – פרטי צוות הבקרה המוצע	57

נספח ט' 1 – תצהיר בדבר ניגוד עניינים למציע	58

נספח ט' 2 – תצהיר בדבר ניגוד עניינים לאנשי צוות הבקרה ויועצים	59

נספח ט' 3 – ניסיון המציע/בעלי התפקידים וממליצים	60

נספח י' - נספח ביטוח	61

נספח י"א - טופס ההצעה הכספית	65

נספח י"ב- עידוד נשים בעסקים	66

נספח י"ג- תצהיר בדבר אי תיאום הצעות המכרז	67

נספח י"ד - נוהל הגרלה לבחירת הזוכה למכרז	68

נספח ט"ו – הסכם ההתקשרות	69

נספח א' להסכם  - ערבות ביצוע	84

נספח ב' להסכם – טופס דיווח והצהרה על ביצוע שעות	85

נספח ג' להסכם – מכתב אישור החשבונית של היחידה המקצועית	86

נספח ד' – חוזה שימוש בפורטל ספקים	87

נספח ה' – טופס פתיחת ספק זוכה במכרז	98

פרק 1 – מבוא

1.1  כללי

1.1.1	הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (להלן: "הרשות") פועלת לתכנון קרקעות בישובים בדואים קיימים וברחבי הפזורה הבדואית בנגב, לצורך שיווקן וביצוע עבודות פיתוח בתחומן. הרשות פועלת באמצעות גופי ניהול כמוגדר בסעיף 1.2 (להלן: "גופי ניהול"), המקבלים מהרשות הרשאות לתכנון, פיתוח ושיווק מקרקעין במתחמים שונים (להלן: "פרויקטים").

1.1.2	לרשות מאגר של חברות מתכננות וחברות מנהלות, המנהלות עשרות פרויקטים בשלבים שונים (החל משלבי תכנון שונים דרך שלבי טרום פיתוח ועד השלמת הפיתוח וסיום השיווק) ואשר נקבעו במכרזי חברות מנהלות מטעם רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון  והרשות.  האתרים בהם ניתנים ויינתנו שירותים על ידי החברות המנהלות נמצאים בשלבים שונים של הליך התכנון והליך הפיתוח, החל משלב התכנון הסטטוטורי ועד שלב של תכנון מפורט לביצוע, ביצוע ושיווק חלקי.

1.1.3	במסגרת מכרז זה מבקשת הרשות לקבל הצעות למתן שירותי בקרה בתחום התכנון והפיתוח באתרים קיימים ובאתרים נוספים בהם יתבצעו פרויקטים בתחומים הרלוונטיים בעתיד, הכל כמפורט במכרז זה.

1.1.4	הבקרה על גופי הניהול הינה בקרה על עמידתם בחוזים שנחתמו או יחתמו בין הרשות לבין כל אחד מגופי הניהול, בדיקת הזמנות עבודה שאושרו לגופי הניהול, בקרה תכנונית הנדסית ופיננסית, שתכלול הגשת מאזני אתרים (פרויקטים), עמידתם של גופי הניהול בנהלי הרשות על עדכוניהם ושינויים מעת לעת ובמסגרות התקציביות שאושרו, הן באומדני הפיתוח והן בהתחייבויות הכספיות שאושרו לכל פרויקט. במהלך ביצוע עבודות הבקרה, תידרש הזוכה במכרז זה (להלן: "הזוכה" ו/או "החברה" ו/או "חברת הבקרה") ליתן לרשות יעוץ שוטף למכלול הנושאים הקשורים בבקרה על ניהול הפרויקטים, שיווק ובקרה, תכנון עבודות הנדסה אזרחית, הכל כמפורט במכרז זה.

1.1.5	בכוונת הרשות לבחור זוכה אחד, בעל ניסיון בבקרה ו/או פיקוח ו/או ייעוץ לפרויקטי תכנון רב-שלביים ופיתוח תשתיות ציבוריות.

1.1.6	מקום ביצוע השירותים העיקרי באזור הנגב. הזוכה יידרש לבצע את השירותים גם במקומות נוספים מעת לעת, ככל שיידרש.

1.1.7	יובהר כי לא יהיו רשאים להשתתף במכרז זה חברות מנהלות ומתכננות המועסקות ברשות ושלהן חוזים בתוקף .

1.2 הגדרות

להלן פירוט המונחים הבאים:

"המכרז" - מכרז מס' 1-2020 למתן שירותי בקרה בתחומי התכנון והפיתוח, עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

"הרשות" – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב באמצעות נציגיה המוסמכים.

"הממונה"/"נציג הרשות" – מנהל אגף פיתוח ו/או מי מטעמו.

"ההצעה" ו/או "הצעת הספק" - הצעת הספק למכרז על נספחיה.

"תקופת ההתקשרות" - כלל תקופת פעילותו של הספק כמוגדר במכרז, החל מהחתימה על ההסכם נשוא המכרז על ידי חשב הרשות ועד לסיום ההתקשרות, לרבות הארכות (ככל שתהיינה), כמפורט במכרז זה.

"מציע"/"מציעים" /"חברה" – כל גוף שהגיש הצעה למכרז זה.

"חברת בקרה" – תאגיד הרשום כדין ו/או עוסק מורשה העוסק במתן שירותי בקרה, פיקוח וייעוץ לפרויקטים העוסקים בתכנון רב שלביים ופיתוח תשתיות ציבוריות.

"גופי הניהול" – חברות המנהלות עבודות תכנון ופיתוח, שיווק ויעוץ בהתקשרויות עם גורמי חוץ (כגון: חברת חשמל, רשות העתיקות, מקורות, תאגידי מים וביוב , כביש חוצה ישראל, רג"ל ,תש"נ ועוד), חברות מתכננות, חברות מפתחות, חברות כלכליות, רשויות מקומיות וגופים אחרים שקיבלו ו/או יקבלו הרשאות לתכנון ופיתוח עבור הרשות.

"שירותי הבקרה" – שירותי בקרה, פיקוח, בדיקה וייעוץ בכל ההיבטים והמישורים של הפעילויות והמטלות המבוצעות ושיבוצעו ע"י גופי הניהול במסגרת התקשרויות בינם לבין הרשות.

"צוות הבקרה" – צוות קבוע ומורחב של אנשי מקצוע שחברת הבקרה תהיה חייבת להעסיק לצורך מתן שירותי הבקרה ואשר יכלול את כלל אנשי המקצוע בעלי הניסיון וכישורים הנדרשים, הכל כמפורט במכרז זה.

"תשתיות ציבוריות למגורים/תשתיות ציבוריות לשכונות מגורים" - ביצוע תשתיות בשטחים ציבוריים של שכונת מגורים לרבות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, כבישים, עבודות עפר, קירות תומכים, תשתיות חשמל תאורה, למעט עבודות גישור, מינהור, חוזי תחזוקת תשתיות, מתקני טיהור שפכים (מט"ש) ומסילות רכבת .

"הספק"/ "המציע/החברה הזוכה" / "המציע הנבחר" - מציע שהצעתו זכתה במכרז.

"יום הבסיס" – המועד בו נחתם הסכם ההתקשרות מול המציע הזוכה.

"מדד הבסיס" – זהו המדד הידוע בתום 18 חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע, לצורך חישוב שיעור ההתאמה - המדד הידוע ביום החתימה על הסכם ההתקשרות.

"מדד קובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה.

"מדד המחירים לצרכן" - כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

"היזם" – רוכש המגרש ו/או מי שהוקצה בעבורו המגרש .

1.3 טבלת ריכוז תאריכים

| הפעילות | תאריך |
| --- | --- |
| פרסום המודעה וקובץ המכרז בעיתונות ובאינטרנט באתר: https://www.gov.il/he/Departments/bedouin_authority | 21.09.2020 |
| כנס מציעים | 13.10.2020 |
| תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים | 16.10.2020 |
| תאריך אחרון למענה לשאלות הבהרה למציעים | 20.10.2020 |
| תאריך אחרון להגשה לבדיקה ערבות מכרז. | 22.10.2020 |
| תאריך אחרון לבדיקת ערבות מכרז וידוע החברות | 25.10.2020 |
| תאריך אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים | 28.10.2020 |
| תוקף ערבות ההצעה עד ליום (120 יום) | 28.02.2021 |

לרשות שמורה הזכות לשנות התאריכים המצוינים מעלה בכל עת ואף להורות על ביטול המכרז בכל שלב לפי שיקול דעתה.

1.4. תקופת ההתקשרות

1.4.1	תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה, תחל ממועד החתימה על ההסכם המצורף כנספח ט"ו למכרז על ידי חשב הרשות, ותימשך 24 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות"). לרשות שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה המלא, להאריך את תקופת ההתקשרות באותם תנאים כקבוע במכרז בתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 12 חודשים ומלבד שכלל תקופת ההתקשרות לא תעלה במצטבר על 60 חודשים. הרשות תיידע את הספק בדבר הכוונה להאריך את ההתקשרות עמו לא יאוחר מחודש לפני תום ההתקשרות.

1.4.2	למרות האמור לעיל רשאית הרשות להביא את הסכם ההתקשרות עם הספק לידי סיומו על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום מראש . יובהר, כי ששת החודשים הראשונים בהתקשרות יהוו תקופת ניסיון , אשר במסגרתה יהיה ניתן להפסיק את ההתקשרות ללא חובת הנמקה.

1.4.3	החליטה הרשות לסיים את תקופת ההתקשרות עם ספק במהלך תקופת הניסיון  כאמור בסעיף  1.4.2 לעיל, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות כלשהן לגבי כך, והרשות לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול /הפסקת מתן השירות.

1.4.4	על הספק יהיה להעביר את כל הידע שיצבור במהלך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, לחברה שתזכה במכרז הבקרה הבא אחריו.

1.4.5   ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים של הרשות וקיום תקציב בפועל.

1.5 התארגנות למתן השירותים

1.5.1 הספק שייבחר יידרש להתחיל בהתארגנות למתן השירותים מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

1.5.2 בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז על הספק הנבחר לסיים את ההתארגנות, בין היתר לעניין העמדת משרד מתאים, גיוס כוח אדם והצטיידות, ולהיות ערוך למתן השירותים בפועל, לפי הנחיות הרשות.

1.5.3 על אף האמור בסעיף זה, במקרים חריגים, בכפוף לאישור ועדת המכרזים, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההתארגנות בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 יום, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. במידה ותידרש תקופה נוספת, מעבר לתקופת ההארכה הראשונה, תידרש המלצת מנהל אגף הפיתוח, אשר תועבר לאישור ועדת המכרזים.

1.5.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק מתחייב לתת את השירותים לרשות, בכפוף לדרישותיה של הרשות לעניין משך ההתקשרות.

1.5.5 מובהר כי אי-עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בסעיף זה על תתי סעיפיו (‎‎1.5) תהווה, כשלעצמה, הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שייחתם עם הספק ויחול עליה האמור בסעיף ‎‎20 להסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ט"ו למכרז. מבלי לגרוע מהאמור תהיה רשאית הרשות במקרה של אי-עמידה בלוחות הזמנים כאמור להתקשר עם המציע שנבחר ככשיר שני , כאמור בסעיף ‎‎6.5.3 למכרז.

1.5.6 תקופת חפיפה:

לאחר קבלת הודעה מהרשות על זכייה, יחל הספק בתהליך חפיפה בן חודש ימים עם חברת הבקרה הנוכחית/ היוצאת. תקופת החפיפה תחל בתאריך שיקבע על ידי  הרשות, כאשר במהלך תקופה זו התשלום יבוצע בהתאם לתכנית חפיפה שתקבע ע"י הרשות ולדיווח שעות עבודה שיתואמו מראש עם אגף הפיתוח והפרוגרמות והחשבות.

פרק 2 -  תנאי-סף

המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים (במצטבר). כל הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע, הנדרשות לפי תנאי הסף, הינן בגדר חובה והן יינתנו על ידי המציע ובלבד שעומד בדרישות. על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, כמפורט בפרק זה ובשאר הסעיפים במכרז דנן.

הרשות לא תתחשב בהצעה שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעתה מונעת הערכה ושקלול ההצעה. הצעה אשר לא תעמוד באחד מתנאי הסף שנקבעו במכרז תיפסל.

הרשות רשאית ליצור קשר עם הממליצים ורשימת אנשי הקשר וכפי שהם יפורטו במסגרת מסמכי הצעה, וזאת לצורך בדיקת עמידת  המציע בתנאי הסף/האיכות של צוות הבקרה המוצע.

2.1  תנאי סף כלליים

2.1.1  המציע הינו תאגיד הרשום ברשם החברות ו/או שותפות רשומה כחוק בישראל או עצמאי (עוסק מורשה). לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יהא על המציע להמציא העתק תעודת רישום כדין בישראל במרשם הרלוונטי, בהתאם לדין החל עליו.

2.1.2   המציע יצרף תעודת עוסק מורשה.

2.1.3  מציע שהינו שותפות רשומה – יידרשו חתימותיהם של כלל השותפים על מסמכי המכרז, כאשר התחייבויותיהם של שותפים אלה תחייבם ביחד וכל אחד לחוד.

יובהר, כי לא רשאים לחבור מספר גורמים לשם הגשת הצעה, למעט שותפות רשומה כדין.

2.1.4   אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מניהול פנקסי חשבונות, ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור, הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.1.5  אם המציע הינו חברה או שותפות, על המציע להציג נסח עדכני מרשות התאגידים, המעיד כי למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכן כי לא מצוין בנסח כאמור, שהמציע הוא "חברה מפרת חוק" או שהוא בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרת חוק".  נסח כאמור ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח מציע".

2.1.6 אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן- חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן- חוק שכר מינימום) חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין בהתאם לנספח ד', לפיו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

2.1.7  אישור השתתפות בכנס מציעים -חובה

2.1.7.1  מפגש להבהרות  יתקיים בתאריך המצויין בטבלת התאריכים בסעיף 1.3 בשעה 12:00 ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, בדרך מצדה 6 בנין מרכז הנגב, בבאר שבע בחדר ישיבות ראשי. חובה להשתתף במפגש זה כתנאי להגשת הצעה למכרז.

2.1.7.2  מציע שלא ישתתף במפגש הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. חובה זו אינה ניתנת להסבה.

2.1.7.3  הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקיים כנס מציעים נוסף לפי שיקול דעתה.

2.1.7.4  פרוטוקול מפגש הבהרות ופרוטוקול תשובות לשאלות יתפרסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: http://www.mr.gov.il ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את הצדדים.

2.1.8  המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 2,000,000 ₪ (לפני מע"מ) בממוצע בשלוש (3) השנים האחרונות (2019, 2018, 2017) – ביחס למתן השירותים נשוא מכרז זה, וזאת בלבד. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש להחתים רו"ח על תצהיר בהתאם – לנספח ה'.

2.1.9  המציע יצרף חוות דעת של רואה חשבון על אודות המציע כ"עסק חי". חוות דעת תוגש בהתאם לנוסח נספח ה'1.

2.1.10 המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם   מוגבלות בנוסח נספח ו'

2.1.11 בדיקת איתנות פיננסית של המציע - הרשות תבדוק את האיתנות הפיננסית של המציע, עפ"י דוחות של BDI. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעת המציע במידה ובתוצאות דוחות BDI  קיימים התראות למוגבלות / עיקול / לפשיטת רגל בסעיף "אורות אדומים".

2.1.12  ערבות הצעה

על המציע לצרף כתב ערבות, מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי הצעתו ולהבטחת ההתקשרות עמו, אם ייקבע כזוכה. כתב-הערבות יהיה על-סך 60,000 ₪ (שישים אלף ש"ח), יירשם לפקודת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, ויהיה בתוקף עד לתאריך הרשום לעניין זה בטבלה בסעיף 1.3.

כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד. נוסח  ערבות המכרז מצורף לחוברת ההצעה, כנספח ג'. נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו, סטיה כלשהי מנוסח הערבות תגרום לפסילתה של ההצעה כולה.

ערבות ההצעה הינה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מטעם חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981. כאשר תוגש  ערבות מטעם חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים המפורטים בתקנה 16ב(ב) לתקנות חובת המכרזים. הערבויות של המציעים, שלא זכו במכרז, יוחזרו למציעים לאחר סיומם של הליכי המכרז ואישור תוצאותיהם ע"י ועדת המכרזים של הרשות.

המציע יאריך את תוקפה של ערבות ההצעה, לבקשתה של הרשות, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

2.1.12.1  החלטה מקדמית (פרה רולינג) על תקפות הערבות הבנקאית:

מציעים המעוניינים בכך, יהיו רשאים להעביר לבחינת הרשות את נוסח הערבות שבידם, במענה לדרישות סעיף 2.1.5, בהתאם לטבלת ריכוז תאריכים (סעיף 1.3)

הנוסח יועבר כשהוא סרוק, בדואר אלקטרוני לכתובת dianada@moag.gov.il

מציעים אשר יבחרו להגיש את נוסח הערבות כאמור יוכלו לקבל את התייחסות  הרשות לגבי התאמת הערבות הבנקאית לדרישות המכרז.

יובהר כי התייחסות הרשות לא תחייב את הרשות לקבל את הערבות הבנקאית שתוגש לבסוף כחלק מהצעת המציע וכי הליך ההחלטה המקדמית מהווה ניסיון של הרשות לסייע בידי מציעים ולצמצם את פסילתם בשל פגמים בערבות.

מובהר כי אין לערוך כל שינוי בנוסח הערבות המצורף למכרז, לרבות שינוי המיטיב עם הרשות.

הצעה, שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.

2.2 המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

2.2.1  הצהרת משתתף במכרז – נספח א'.

2.2.2  תצהיר בדבר פרטים אודות המציע : אישור מעו"ד המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו, תאריך ההתארגנות, סוג התאגיד, מספר מזהה, כנדרש במכרז. – נספח ב'.

2.2.3  המציע יצרף להצעתו הצהרה כי יעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים   ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז והצהרה בדבר זכויות קנין והעברתן לרשות - בנוסח נספח ז'.

2.2.4  התחייבות בנוגע לשמירת סודיות ואבטחת מידע – נספח ח'

כל מידע שיגיע לידי הספק במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה ו/או בקשר להסכם ההתקשרות שייחתם בין הספק לרשות, יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות, והספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעתו של כל אדם אחר מידע כלשהו, או לעשות בו שימוש מלבד השימוש הנדרש לצורך ביצוע השירות המפורט במכרז.

2.2.5 הצהרה בדבר ניגוד עניינים לפיה אין למיטב ידיעתו של המציע בהגשת הצעה על פי המכרז משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה וכן הצהרה להעדר ניגוד עניינים של המציע ושל הצוות המוצע (נספחים ט'1  ו – ט' 2 בהתאמה). נספח ט' 2 יוגש לגבי כל אחד מאנשי הצוות המוצע.

2.2.6 תצהיר עסק בבעלות אישה בנוסח נספח י"ב, במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992 לפיו במציע , המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהסייגים המפורטים בסעיף הנ"ל.

2.2.7  איסור על תיאום הצעות – נספח י"ג

המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו.

2.2.8  מסמך התשובות של הרשות לשאלות ההבהרה חתום בחתימה וחותמת של המציע.

2.2.9 הסכם חתום

על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, המצורף לחוברת ההצעה, כנספח ט"ו, כשהוא חתום בראשי תיבות ובחותמתו של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה בלווית חותמתו של המציע בעמוד האחרון של ההסכם ונספחיו.

2.3  תנאי סף מקצועיים של המציע

2.3.1 המציע יהיה בעל ניסיון של לפחות 5 שנים רצופות במתן שירותי בקרה (הנדסית ותקציבית), ניהול ,פיקוח וייעוץ על 2 פרויקטים, הכוללים במצטבר 1200 יחידות דיור לפחות (כאשר כל פרויקט הוא מכוח תב"ע תקפה נפרדת) , ואשר ההיקף הכספי המצטבר של תכנון וביצוע עבודות התשתיות הציבוריות בהם הוא לפחות 120 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ). ויש להוכיח כי נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, קיימים לגבי הפרויקטים הנ"ל חשבונות סופיים או לחלופין חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך של 50 מיליון ₪ לפחות. להוכחת תנאי זה יש להציג כתבי כמויות, חשבונות מאושרים לתשלום על ידי המזמין ולא הרשאות, התחייבויות כספיות וכיוצא באלה. לרשות שמורה הזכות לפנות להשלמת המסמכים

2.4  תנאי סף מקצועיים של צוות הבקרה ההנדסי :

2.4.1  על המציע במסגרת הצעתו , להגיש 5 אנשי צוות : שני מהנדסי בקרה ,שני בקרי שדה, בקר שדה בתחום התכנון .

2.4.2  את המועמדים לצוות הבקרה יש להציג בטבלה שבנספח ט' . במסגרת נספח זה, יידרש המציע לפרט את ניסיונו בתחום של כל חבר צוות.	
המציע יצרף ביחס לכל אחד מצוות העובדים ונותני השירותים הנ"ל קורות חיים, פרטי ניסיון מקצועי, העתקי תעודות המעידות על ההשכלה הנדרשת, העתקי רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רישיון לעסוק בתחומים בהם נדרש רישיון לעיסוק הרלבנטי.

2.4.3  על אנשי צוות  הבקרה ההנדסי לעמוד בדרישות תנאי הסף לפי סעיפים 2.4.3.1-2.4.3.3 :

2.4.3.1

    - מהנדסי בקרה (האחד למרחב העירוני והשני למרחב הכפרי):

    - על   כל אחד ממהנדסי הבקרה  לעמוד בנפרד, בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

מהנדס, (כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958)  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית . בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב 10 השנים האחרונות כמנהל בקרה ו/או מהנדס בקרה בלפחות 3 פרויקטים לפיתוח שכונות מגורים או בתפקידי ניהול מרכזיים בפרויקטים של בנייה או פיתוח תשתיות ציבוריות לשכונות מגורים בהיקף כספי כולל של לפחות 30 מיליון ₪ לכל פרויקט של 300 יחידות דיור לפחות לכל פרויקט .

לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה יוצגו פרויקטים, אשר נוהלו  באופן אישי על ידי המועמד המוצע לפחות שנה אחת לכל פרויקט. להוכחת תנאי זה יש להציג אסמכתאות ופרטי אנשי קשר של מזמין העבודות.

2.4.3.2 בקרי שדה מרחביים :

על כל אחד מבקרי השדה לעמוד בנפרד, בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

מהנדס, (כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958)  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית. בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב 5 השנים האחרונות בתפקיד מנהל פרויקט ו/או מפקח ו/או בקר ו/או מהנדס בפרויקטים של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים או בביצוע בקרה הנדסית בלפחות 2 פרויקטים של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים בהיקף כספי כולל של לפחות  10  מיליון ₪ לכל פרויקט של 100 יחידות דיור  לפחות לכל פרויקט.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה יוצגו פרויקטים, אשר נוהלו  באופן אישי על ידי המועמד המוצע לפחות שנה אחת לכל פרויקט. להוכחת תנאי זה יש להציג אסמכתאות ופרטי אנשי קשר של מזמין העבודות.

2.4.3.3   בקר שדה במומחיות תכנון.

על בקר השדה לעמוד  בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן במצטבר:

אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לחילופין בעל תואר שני בתכנון ערים  ו/או גיאוגרפיה, בעל ניסיון של 4  שנים לפחות ב-7 שנים האחרונות בתפקיד מנהל  תכנון תב"ע או תכנון מפורט לביצוע או מנהל ביצוע של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים או בביצוע בקרת תכנון בלפחות 3  פרויקטים בהיקף כספי של לפחות  10  מיליון ₪ (לכל פרויקט.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה יוצגו פרויקטים, אשר נוהלו  באופן אישי על ידי המועמד המוצע לפחות שנה אחת לכל פרוייקט. להוכחת תנאי זה יש להציג אסמכתאות ופרטי אנשי קשר של מזמין העבודות.

פרק 3 – השירותים הנדרשים

הזוכה במכרז יידרש למתן שירותי בקרה, הכל כמפורט במכרז זה, תוך הקפדה על רמה גבוהה של שירות ומקצועיות ובהתאם לאמור בכל סעיפי המכרז .

3.1. שירותי הבקרה

שירותי הבקרה יתבצעו עפ"י לו"ז שייקבע ע"י הרשות. שירותי הבקרה יינתנו בהתאם להנחיות הרשות ונהליה על כל שלבי פעילות גופי הניהול.

שירותי הבקרה שיינתנו בכל השלבים יכללו בין היתר – בדיקות, המלצות, חוות דעת, מעקב ובקרה אחר התקדמות פרויקטים ותפקוד מנהלי הפרויקטים על פי היעדים שקבעה הרשות, פגישות וביקורים בפרויקטים השונים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שירותי הבקרה יכללו, לרבות אך לא רק, את ביצוע המטלות בתחומים המפורטים להלן:

3.1.1  בקרה תכנונית והנדסית בשלבי התכנון הסטטוטורי

ביצוע בקרה הנדסית בהתאם לבקשת הרשות בשלבי התכנון הסטטוטורי של פרויקטים בכל הנוגע להתניות המשליכות על עלויות מימוש וביצוע תשתיות. בקרה זו תכלול מתן חו"ד, יעוץ ודיווח בנוגע לסבירות הפתרונות המוצעים והעלויות האמורות ולישימות הביצוע והמלצה על חלופות אפשריות וכן כל מטלה נוספת הקשורה לעניין זה.

בדיקה מקדמית של תנאי התכנון והתמקדות על גורמים משפיעים / מגבילים כגון תשתיות ארציות, פרויקטים אחרים המתוכננים בסמוך או בתוך המרחב המתוכנן.

בדיקת עלויות של תכניות סטטוטוריות בהתאם לתעריפי משב"ש ו/או תעריפי רמ"י או כל תעריף אחר בהתאם לבקשת אגף הפיתוח ופרוגרמות.

ייעוץ תכנוני בשלבים הסטטוטוריים הנדרשים וחלופות לקידום הפרויקט.

כמו כן, יידרש הבקר לשקול שיקולים הייחודיים לרשות הבדואים כגון שיקולי הסדרה, שיקולים כלכליים של התושב הבדואי ושיקולים נוספים כפי שיועברו לו ע"י נציגי הרשות.

3.1.2 בשלב תכנון ארעי  לתיק שיווק

בחינת כלל מסמכי התב"ע (תשריט, תקנון ונספחים).

ביקור בשטח הפרויקט ולמידת תנאיו המיוחדים. ביקורים בשטח הינם חלק מהדרישות מהבקר החל משלב תכנון התב"ע והלאה.

בדיקת תחשיב עלות התכנון המפורט של התשתיות וכל ההוצאות האחרות הנדרשות לקידום הראשוני של הפרויקט.

בקרה ומעקב אחר התקדמות הפרויקט בתחום התכנון המפורט של התשתיות, בין היתר, עפ"י אבני הדרך שסוכמו מראש עם המתכננים.

הערכה ראשונית של הפרויקט, זיהוי ומיפוי הסיכונים בתוכנית/בפרויקט, מגבלות, חסמים, תשתיות על, דרישות מיוחדות ידועות וגיבוש תכניות לפתרון.

בקרה על הסכמי תשתיות בין רשות הבדואים לרשויות מקומיות/עיריות ,חברות מנהלות וגופי הניהול בהתאם לצורך.

הבקרה ההנדסית בסעיף זה תבוצע ע"י מהנדסי הבקרה ויועצים מקצועיים (כבישים, ניקוז, מים וביוב וכדומה ) מטעם הספק בהיקף שעות שיסוכם מראש.

בחינת אומדן עלויות הפרויקט והמסגרת התקציבית הצפויה.

בקרה תקציבית – בחינת המסגרת התקציבית של הפרויקט, עלויות ומחירים, עלויות תכנון, מעקב בקרת תקציב תוך יצירת עתודות לכיסוי סיכונים פוטנציאליים והבטחת פעילות תקינה עד תום הפרויקט.

בדיקת תיק שיווק של כל פרויקט על כל פרטיו, כפי שהוכן ע"י גופי הניהול. בתיק השיווק יכללו כל האומדנים לעבודות הפיתוח ותשתית בתחום התוכנית, כולל תשתיות על (ככל שנדרש ואושר בפרויקט הספציפי) בחלוקה לסעיפי משנה.

בחינת האומדנים בתיק השיווק על פי מחירונים כמקובל ועל פי תוצאות פרסומים בממוצע לתקופה הסמוכה לבדיקת תיק השיווק.

בחינת איכויות וסטנדרטים הנכללים בתוכנית הפיתוח המוצגת בתיק השיווק.

הכנת חו"ד לוועדה ברשות לצורך אישור תיק השיווק.

המלצות לאישור תקציב הפרויקט המוגש ע"י גופי הניהול והשוואה בין התקציב לבין חוקי העזר של הרשויות (אגרות והיטלים).

ניתוח התאמות ושינויים וזיהוי פערים בביצוע עבודות הפיתוח בפרויקט.

איתור סיכונים בפרויקט וניתוח משמעויות בהיבטי תקציב ולו"ז לפני אישור הפרויקט, במהלך חיי הפרויקט, השלכות ומתן הצעות לפתרון.

לאחר אישור תיק שיווק  ובהכנת מכרזי קבלנים לביצוע:

בדיקת כלל מסמכי התכנון המפורט, תאימותם זה לזה ומוכנותם ליציאה למכרז.

בדיקת אומדנים כספיים ובדגש על בחירת סעיפים נכונה וגמישות בהפעלת הקבלנים.

בדיקה לאיתור כפילויות בין המתכננים השונים.

בחינה נוספת של ישימות הפתרונות המתוכננים ותיאום גורמים נדרשים בהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט הספציפי.

3.1.3  בשלב השיווק

הכנה של  מצבת המגרשים לשיווק לאחר אישור תיק השיווק בוועדת פרויקטים ברשות.

בחינת המשמעות התקציבית בהוצאת צו התחלת עבודה לגופי הניהול במצב של שיווק חלקי וחסר.  בניית ועריכת דו"חות שיווק בפועל.

פירוט שווקים בפועל, פירוט יתרת המגרשים שנותרו לשיווק ומתן המלצות על מתחמים לשיווק. אחת לחודש יועבר ע"י הרשות דו"ח המרכז את כל התקבולים באמצעות מערכת תומכת. חברת הבקרה תרכז את כלל התקבולים, תווסת את התזרים הנכנס בכל המשך הפרויקט תבקר/תנהל מאזן אתר לכל פרויקט.

מתן המלצות על תנאים מתאימים שיש לכלול בפרסום בעת השיווק, כגון: הטלת עבודות לביצוע ע"י היזם, חיוב היזם בתשלומים מיוחדים וכיו"ב.

3.1.4  בשלב הביצוע

פיקוח על עמידה במסגרת התקציב המאושרת של הפרויקט.

בקרה על הוצאה בפועל בפיתוח הפרויקט למול האומדנים המאושרים.

בחינת שינויים תכנוניים הנדרשים בביצוע הפרויקט, ככל שיהיו, ניתוח כלל המשמעויות, ההשלכות ומתן הצעות לפתרון.

פיקוח ובקרה על קיום מכרזים והתקשרויות על פי נהלי הרשות ובהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ולתקנות חובת המכרזים , התשנ"ג-1993 .

השתתפות (כמשקיפים) בוועדות מכרזים המנוהלות ע"י גופי הניהול.

בקרה על עמידה בלו"ז כלפי יזמים במסירת מגרשים לתחילת עבודות בניה, אכלוס וגמר עבודה. הוצאת התראות לגופי הניהול ולרשות במקרים של חשש לאי עמידה בלוז או בתנאים כלשהם שנקבעו.

בקרה על ביצוע העבודה בפועל ע"י קבלנים שזכו במכרזים שפרסמו גופי הניהול ועמידתם בכל תנאי המכרז.

בקרה על הפיקוח העליון ובכלל זה בקרה להתאמת הביצוע בפועל באתרי העבודות לסטנדרטים ולמפרטים כפי שתוכננו.

מעקב, פיקוח ובקרה על מסירת עבודות לרשויות המקומיות בהתאם להסדרים שנקבעו.

פיקוח ובקרה לתקופת הבדק.

הפעלה ואישור של מערכי מדידות בקרה, ווידוא קיום מערכי בדיקות שדה והפעלת מערכי בקרת איכות והבטחת איכות בפרויקט.

בקרה שוטפת על כל התשלומים הנדרשים מהרשות עפ"י הנהלים וקיום האישורים הנדרשים על גבי הוראות תשלום של כל אחד מגופי הניהול, המעידים על קבלת השירות בפועל לרבות בדיקת פירעון התשלומים ע"י גופי הניהול לכל נותני השירותים והקבלנים.

בדיקות פרטניות על דרישות תשלום עפ"י דרישת הרשות.

בקרה על התאמת תשלום בגין כל פרויקט ופרויקט לסעיפי תקציב הפרויקט.

מעקב אחר הביצוע מול מסגרת התקציב המאושרת והתרעה על צפי לחריגות.

בניית ועריכת דו"ח הכנסות הוצאות בפרויקט.

נושאים נוספים בהתאם לדרישות רשות הבדואים.

בדיקת חשבונות של גופי ניהול תיעשה תוך 7 ימי עבודה מיום שהחשבון התקבל בחברת הבקרה.

3.2  צוות בקרה כלכלי:

3.2.1  המציע אשר יבחר כזוכה במכרז זה יעמיד צוות  נוסף של יועצים במסגרת תקופת ההתארגנות כמפורט בסעיף 1.5: שני יועצים כלכליים  שיווקיים, יועץ תעריפים, חשב כמויות, רואה חשבון, מנהל חשבונות. כל המועמדים כפופים לאישור ועדת המכרזים ברשות.

3.2.2 את המועמדים הנוספים לצוות הבקרה יש להציג בטבלה שבנספח ט' 3 . במסגרת נספח זה, יידרש הזוכה לפרט את ניסיונו בתחום של כל חבר צוות.	
הזוכה יצרף ביחס לכל אחד מצוות העובדים ונותני השירותים הנ"ל קורות חיים, פרטי ניסיון מקצועי, העתקי תעודות המעידות על ההשכלה הנדרשת, העתקי רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רישיון לעסוק בתחומים בהם נדרש רישיון לעיסוק הרלבנטי.

3.2.3  על אנשי הצוות הנוספים לעמוד בדרישות תנאי הסף לפי סעיפים 3.2.3.1-3.2.3.5

3.2.3.1	שני יועצים כלכליים שיווקיים (יועץ למרחב העירוני ויועץ למרחב הכפרי )

על כל אחד מהיועצים לעמוד בנפרד בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן במצטבר:

בעל תואר אקדמי ו/או הנדסאי.

בעל ניסיון של 3 שנים לפחות (ב-7 שנים האחרונות) בניתוח כלכלי ותקציבי של פרויקטים בתחום התשתיות ו/או הבניה,   הכנת מאזני אתר  לפרויקטים של תשתיות ובניה, בקידום הליכי שיווק של פרויקטים למגורים.  בהכנה , מדידה, מעקב ובקרה על לוחות זמנים ותזרים פיננסי בפרויקטים הנדסיים בשיטת גאנט (באמצעות תוכנת –PROJECT   MS או של תוכנה אחרת שתאושר ע"י הרשות).

3.2.3.2	יועץ תעריפים: מומחה ובעל ניסיון של לפחות 5 שנים בניתוח והכנת תעריפים על פי השיטות השונות - שיטת רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון,  דקל ומשרדי הממשלה השונים. על היועץ להוכיח ניסיון בהכנת תחשיבים בכלל השיטות.

3.2.3.3	רואה חשבון : חבר לשכת רו"ח בישראל.

רואה חשבון בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב-7 השנים האחרונות בראיית חשבון בתחומי הנדל"ן והבניה.

3.2.3.4	מנהל חשבונות : מנהל חשבונות בעל תעודות הסמכה בהנהלת חשבונות  (סוג 3) בעל ניסיון של לפחות 3 שנים לפחות ב-7 השנים האחרונות בטיפול בחשבונות בתחום התשתיות הציבוריות ו/או עבודות בניה.

3.2.3.5	חשב כמויות:  מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 או הנדסאי בנין רשום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012.

בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות בביצוע חישובי כמויות לעבודות פיתוח ותשתיות, לרבות הוכחת שימוש בתוכנות מחשב לחישוב.

3.3   יועצים בעלי התמחות בנושאים ספציפיים:

הרשות עשויה להזמין מהספק שירותים נוספים, הנדרשים מעת לעת, וקשורים לנושאי בקרה נשוא מכרז זה, בתחומים הבאים - אדריכלות, ייעוץ הנדסי, הידרולוגיה, יועצי מים וביוב, קונסטרוקציה, כבישים, חשמל ותקשורת, נוף, שמאות, יועץ ארכיאולוגיה, כלכלי, יועץ בנושאי גביה וניהול הכנסות וכיו"ב (לרשימה זו יכול שיתווספו בעלי מקצוע שונים שאינם כלולים ברשימה  אשר להם קשר לבקרה עבור הפרויקטים המבוצעים על ידי גופי הניהול).

לצורך כך יתחייב הספק להעמיד לרשות, לפי דרישתה, אנשי מקצוע בתחומים אלה בהיקף כולל של עד 1440 שעות בשנה בכל התחומים. ככל שתידרש תוספת שעות עבודה בתחום כלשהו מעבר לתקרת השעות כאמור יידרש אישור של ועדת המכרזים של הרשות. מובהר בזאת כי אין בכך משום התחייבות של הרשות  להזמין כמות כלשהי של שעות.

3.4.	תיאור תפקיד צוות הבקרה:

3.4.1  שני מהנדסי בקרה (מהנדס למרחב העירוני ומהנדס למרחב הכפרי )

ניהול ואחריות כוללת לכל פעולות הספק  בתחום מרחב העיסוק לרבות הנחיות לצוות הבקרה לגופי תכנון וניהול, אחראי להדרכת הבקרים וליישור קו מקצועי  בכל הקשור לנוהלי עבודת הרשות, גבולות האחריות של הבקרים, מהווה סמכות מקצועית בכירה לבקרים להתייעצות, מכריע בסוגיות מקצועיות, אחראי לתוכנית הכשרה לכל בקר חדש, לקליטתו וחניכתו.

אחראי לבצע ימי כשירות מקצועיים לפחות פעמיים בשנה לכלל הבקרים בנושאים המקצועיים שלהם וביחס לנוהלי הרשות. תוך שבועיים מיום חתימה על החוזה ,יגיש  הספק תכנית הדרכה שנתית מפורטת לכלל תחומי הבקרה בתיאום עם אגף פיתוח , התכנית תכלול בין היתר מועדי הדרכה לגבי נהלי הרשות, נהלי אגף הפיתוח שבתוקף, כפיפות ותחומי אחריות של כל יועץ ובקר.

עדכון המחירונים שבתוקף, עדכון נהלי העבודה של הרשות וכן נושאים נוספים בהתאם לצורך.

נציג צוות הבקרה בוועדת פרויקטים ובוועדות שונות, איש קשר לכל פעילות החברה, השתתפות בישיבות המזמין אליהן יזומן, ביקורים שוטפים בכל אתרי העבודה, בדיקה ואישור תכניות עבודה שנתיות של פרויקטים, הכנה ו/או ליווי תכנון, ניהול, בקרת תכנון, מעקב אחר הליכים סטטוטוריים, הכנה ואישור תכניות עבודה, דיווחים שוטפים לרשות, השתתפות בדיונים וביצוע מטלות נוספות לפי בקשת הרשות, איתור צרכים של מקורות מימון נוספים במימון גורמי חוץ, כגון: רשויות מקומיות, זיהוי איתור יתרות תקציב בפרויקטים והשבתם לרשות להקצאה מחודשת.

אחריות לכל הבקרה ההנדסית על גופי הניהול ואחריות כוללת לכל הפן המקצועי הנדסי של פעילות הספק. מנחה ומלווה אישית ו/או בסיוע יועצים מקצועיים את הליכי התכנון לביצוע  המנוהלים על ידי מנהלי הפרויקטים השונים, אחראי ומנחה את הצוות ההנדסי, מבצע בדיקת תקציבי פרויקטים, בדיקת חשבונות, בדיקת סוגיות מיוחדות הכרוכות באישורי חשבונות שוטפים של קבלנים, יועצים ונותני שירותים.  אישור פרסום מכרזי ביצוע של קבלני ביצוע, הכנת כל הדרוש לדיון בוועדות המתקיימות ברשות. מעקב אחר ביצוע החלטות ועדות אלה, הכנת נהלים והנחיות בתחום ההנדסי, פתרון בעיות מיוחדות בפרויקטים בכל השלבים. בדיקה ואישור תכניות עבודה שנתיות של פרויקטים, איתור יתרות תקציב והשבתם לרשות, ביקורים שוטפים בכל אתרי העבודה. קיום קשר שוטף עם מנהלי גופי הניהול, הצוותים המקצועיים הפועלים מטעמם והכנת חוות דעת מקצועיות, השתתפות בדיונים לפי בקשת הרשות.

מרכז את דרישות הרשויות לתשלומי אגרות והיטלי פיתוח בגין מקרקעין. בדיקת הדרישות והגשת המלצות לרשות לגובה התשלום/לדחייה. אישור חשבונות לתשלום, ביצוע מטלות הנדסיות נוספות וכל מטלה נוספת עפ"י הנחיות הרשות.

ישתתף בדיונים בוועדת פרויקטים.

3.4.2	בקרי שדה מרחביים  :

משמש בקר מטעם הרשות ובתחום אחריותו קידום פרויקטים המנוהלים על ידי מנהלי פרויקטים מטעם חברות מנהלות ו/או רשויות מקומיות ו/או כל גורם העוסק בניהול פרויקטים מטעם הרשות.  בדיקת תקציבי פרויקטים לאורך כל חיי הפרויקט, בדיקת חשבונות ביצוע בדיקת סוגיות מיוחדות הכרוכות באישורי חשבונות שוטפים של קבלנים, יועצים ונותני שירותים. סיוע בהכנת כל הדרוש לדיון בוועדות המתקיימות ברשות. מעקב אחר ביצוע החלטות הוועדות, פתרון בעיות מיוחדות בפרויקטים בכל השלבים, השתתפות בדיוני הוועדות המתקיימים ברשות. סיוע בהכנת תכניות עבודה שנתיות של הפרויקטים, בדיקת בקשות לקדמי מימון ומתן המלצות, איתור יתרות תקציב והשבתם לרשות, השתתפות בישיבות ניהול הפרויקטים המבוצעות בשטח.

השתתפות בישיבות ניהול התכנון המבוצעות ע"י חברה מנהלת וע"י אגף התכנון בשלב התב"ע. ביצוע ביקורים שוטפים בכל אתרי העבודה. הכנת חו"ד לאישור מפקח באתרי העבודה וביצוע ביקורות שוטפות להתנהלות הפיקוח בכל האתרים. קיום קשר שוטף עם מנהלי גופי הניהול, הצוותים המקצועיים הפועלים מטעמם והכנת חו"ד מקצועית, השתתפות בדיונים עפ"י דרישות הרשות. ביצוע מטלות הנדסיות נוספות וכל מטלה נוספת עפ"י הנחיות הרשות.

3.4.3  יועץ כלכלי  שיווקי:

היועץ אחראי על קבלת  וריכוז הנתונים הקשורים לכל הפרויקטים המנוהלים ע"י הרשות:

סיוע ויעוץ בהכנת מצבת המגרשים לשיווק וביצוע תחשיבים  לקביעת עלות מגרש.

בחינת אומדן עלויות הפרויקט והמסגרת התקציבית הצפויה.

בקרה תקציבית – בחינת המסגרת התקציבית של הפרויקט, עלויות ומחירים, עלויות תכנון, מעקב בקרת תקציב תוך יצירת עתודות לכיסוי סיכונים פוטנציאליים והבטחת פעילות תקינה עד תום הפרויקט.

ניתוח התאמות ושינויים וזיהוי פערים בביצוע עבודות הפיתוח אל מול תקציב הפרויקט.

איתור סיכונים בפרויקט וניתוח משמעויות בהיבטי תקציב ולו"ז לפני אישור הפרויקט, במהלך חיי הפרויקט, השלכות ומתן הצעות לפתרון.

מתן המלצות על תנאים מתאימים שיש לכלול בפרסום בעת השיווק, כגון: הטלת עבודות לביצוע ע"י היזם, חיוב היזם בתשלומים מיוחדים וכיו"ב.

הכנת דוחות / חוברות מאזני אתר  לכל אתרי הרשות.

הכנת דוחות הכנסות תקופתיים לכל פרויקט.

הכנת תחשיבי דמי הקמה והיטלי פיתוח בתיאום עם הרשויות המקומיות ו/או תאגידי המים

הכנה ועדכון שוטף של לוח זמנים והפקת דוחות תרשים גאנט לכל פרויקט.

הפקת דוחות מעודכנים.

הכנת לוחות זמנים ומעקב אחריהם. היועץ  יידרש להיות בקשר ישיר עם מנהלי הפרויקטים ולקבל עדכון בזמן אמת על הנעשה בפרויקט (כולל תכניות עבודה, חוזים, מפרטים, לוחות זמנים של קבלנים וכ"ו), לוח הזמנים יכלול פירוט מדויק של הפרויקט לכל אורכו כולל פירוט לוחות זמנים למסירת מגרשים ואכלוס.

הכנת מצגות מאזני אתר.  השתתפות בוועדת פרויקטים

3.4.4  יועץ תעריפים:

הכנת ובדיקת אומדני תקציב לתכנון מפורט לתשתיות ולביצוע.

הכנת תחשיבי שכר תכנון לפני כל הוצאת הזמנה לפרויקט.

יעדכן שכר תכנון בהתאם לדרישה ולשינויים בהיקפי העבודה

יבחן חשבונות אשר לגביהם קיימת מחלוקת בין מהנדסי הבקרה וגופי הניהול.

יבחן ויאשר תעריפים שונים של עבודות לביצוע בהתאם לדרישות אגף הפיתוח.

3.4.5  צוות הנהלת חשבונות

טיפול במכלול נושאי הכספים והתשלומים לרבות בדיקה, אישור ותשלום חשבונות, סעיפים תקציביים, התאמה לחוזים ולאישורים המתקבלים בוועדות השונות של הרשות. בדיקת תשלומים לאחר שאושרו וכל מטלה אחרת בהתאם להנחיות הרשות.

3.4.5.1  רואה החשבון:

ביצוע בקרה חשבונאית על התשלומים והעברות הכספים המשולמים על ידי הרשות לגופי הניהול השונים.

ביצוע ביקורות יזומות בהתאם לתוכנית עבודה שתאושר על ידי הרשות בכל אחד מגופי הניהול.

הוצאת אישור המאשר  שכל חברה שילמה לכל ספק את השכר לא יאוחר משבוע ימים מיום שהרשות העבירה תשלום לחברה המנהלת ו/או לרשות המקומית

ביצוע מאזן אתר מהזווית החשבונאית. על רואה החשבון לבצע  אחת לשנה לכל פרויקט מאזן אתר תקציבי. כשהוא צמוד למדד ביום אישורו. המאזן ייקח בחשבון את כל ההוצאות ביום הוצאתם ואת כל ההכנסות ביום קבלתם.

בדיקת עומק מידי פעם כפי שיתבקש ע"י הרשות , לעמידת גופי הניהול בתשלומים מול ספקים שונים.

3.4.5.2  מנהל/ת החשבונות:

מבצע בדיקת חשבונות  שהוגשו על ידי גופי הניהול ואושרו על ידי הבקרים .

הבדיקה תבוצע  לאחר ביצוע תיאום החשבון לעומת ההזמנה והתקציב המאושר.

לאחר שהחשבון נחתם ואושר על ידי מנהל הפרויקט והבקר.

רישום במערכת המחשוב לניהול הפרויקטים של הספק (כגון: מערכת מניפה).

בדיקת תוקף ותקינות ערבויות וביטוחים של קבלן ביצוע.

בדיקת חשבוניות בהתאם להוראות כל דין.

הוצאת דוחות תקופתיים.

אחריות על מעקב לוחות זמנים לבדיקת החשבונות.

3.4.6	חשב כמויות:

חשב הכמויות יבצע בדיקות ובקרה על אומדנים וכתבי כמויות , וכן בדיקת חשבונות קבלנים, הכל לפי דרישה .

חישוב הכמויות ייעשה על בסיס הערכה מלאה של תכניות מאושרות, בהתאם לאופני המדידות  על פי התקנים, ובתאום עם אגף פיתוח ופרוגרמות.

3.4.7	יועצים בעלי התמחות בנושאים ספציפיים  בהתאם לצורך

הגדרות התפקיד יוגדרו לכל יועץ בהתאם לצורך ובעת קבלת ההחלטה על העסקתם.

3.4.7.1  שירותי ייעוץ בתחומים שונים - הרשות עשויה להזמין מהספק שירותים

נוספים, הנדרשים מעת לעת, כמפורט בסעיף 3.3.

3.4.7.2 הספק יבחר יועץ לפי תהליך קבלת הצעות מחיר בהתאם להוראות התכ"מ 7.3.6.1, 7.3.5.2, 13.9.0.2

3.5   מחשוב

3.5.1  אנשי צוות הבקרה ידרשו לבצע את הפעולות הבאות:

3.5.1.1 הכרה ושליטה על מערכות המחשוב של המשרד, הכנה ובדיקה של מאזני אתר (הכנסות והוצאות מתוך מערכות המחשוב), ליווי טיפול בהזמנות עבודה, מעקב תזרימי, מעקב קדמי מימון תוך בקרה מקצועית על התאמתם למצב הביצוע בפועל.

3.5.1.2  קליטת ובדיקת אומדני הפיתוח במערכת עלויות הפיתוח של המשרד ועדכונם לעת הצורך, עדכון מאזן אתר על פי תוצאות המכרזים שפורסמו ע״י גופי הניהול.

3.5.1.3  בדיקת סכומי חיובי הפיתוח המונפקים ממערכת עלויות הפיתוח של המשרד בתיאום ואישור אגף פיתוח ברשות הבדואים.

3.5.1.4  מעקב ודיווח אחר התקדמות שלבי הפיתוח בכל אתר, תוך דיווח שוטף במערכות המידע של הרשות.

3.5.2   תצורת המחשוב

העבודה הייעודית של חברת הבקרה תהיה מושתתת על ביצוע פעולות קליטה, עדכון, אחזור ועיבוד מידע מול שרתים של רשות הבדואים.

שיטת ההתקשרות מול הרשת של המשרד תתבצע לפי הנחיות רשות הבדואים. כל עובד החברה יהיה חייב להצטייד בכרטיס חכם לצורך גישה למערכות המשרד.

במסגרת זו הרשות תספק גישה מוגבלת ומוגדרת מראש למאגרי מידע ומערכות בהתאם לכללי אבטחת מידע ושמירה על סודיות. החברה תצטייד על חשבונה בחומרה ורישיונות תוכנה המתאימים לצורכי ביצוע העבודות בתוך משרדיה. למען הסר ספק, בטרם תחל החברה הזוכה ברכישת הציוד והתקנתו, היא תידרש לתאם את פעילותה עם נציג מקצועי מטעם המשרד.

3.5.3  	תפעול המערכת והצטיידות.

על החברה לפעול  במערכת עלויות פיתוח ומערכת מפ"ה ומערכות נוספות כפי שיוחלט ע"י המשרד לפי הרשאות שיותאמו לכל משתמש של החברה. כדי להבטיח תפעול תקין של המידע, תאימות והתאמה לסטנדרטים של המשרד, תתחייב החברה על חשבונה להיערך טכנולוגית ככל הנדרש לצורך מתן השירותים ובין היתר להצטייד בתשתית הטכנית להלן:

שרתים, תחנות עבודה ומדפסות, ככל הנדרש למתן השירותים הנדרשים בחוזה זה באופן מלא ושוטף.

3.5.4   תחנות העבודה

לשם חיבור למערכות המשרד יש להצטייד בציוד הר"מ:

•	מחשב נייד עם מודם סלולרי.

•	חבילת גלישה  סלולרית של חברת פלאפון בלבד. (5 GB ומעלה).

•	WINDOWS  לפי גרסה שתציין הרשות,  עם הרשאות administrator.

הבהרה: לא ניתן להשתמש במחשב לצרכים אחרים מלבד התחברות לרשת של הרשות דרך המודם הסלולרי.  הכניסה של תחנות העבודה לרשת של הרשות תעשה באמצעות כרטיס חכם.

3.5.5   מדפסות

החברה הזוכה תידרש להתקין מדפסות ככל הנדרש לעבודה רציפה ומתוגברת לרבות   מדפסות לייזר ומדפסות צבעוניות .

3.5.6   רישיונות תוכנה

על החברה הזוכה לרכוש את כל רישיונות התוכנה שידרשו להפעלת המערכת, בין השאר את רישיונות התוכנה הבאים:

Windows - לפי גרסה שתציין הרשות

AntiVirus - לפי מוצר וגרסה שתציין הרשות

Microsoft Office  - - לפי גרסה שתציין הרשות רישיונות למערכת להדמיה עבור עבודה עם מערכת ההדמיה של המשרד.

PowerTerm Webconnect של חברת אריקום.

כל רשיון אחר שידרש לשם עבודה עם מערכות המשרד

3.5.7  תוכנה להנהלת חשבונות

החברה תעשה במידת הצורך שימוש במערכות המידע הקיימות בתחום זה. החברה מתחייבת על חשבונה  לעשות שימוש בכל מערכת מידע שיגדיר המשרד בתחום זה.

3.5.8  תוכנה לניהול ובקרת פרויקטים

החברה תעשה שימוש במערכות המידע הקיימות בתחום זה (כגון ״מניפה״).

החברה מתחייבת לעשות שימוש בכל מערכת מידע אחרת שיקבע המשרד בתחום זה.

3.5.9  הדרכה

במסגרת תהליך החפיפה בין החברה שנותנת שירותים למשרד היום ובין החברה הזוכה, תידרש החברה הזוכה ללמוד את הפעלת המערכות והתוכנות של המשרד. על החברה להתחייב להעביר ידע זה לחברה הבאה שתזכה.

3.6. תיעוד

על חברת הבקרה להיות אחראית לתיעוד כלל הפעולות המבוצעות על ידה וכלל הפעולות המבוצעות בפרויקטים השונים למן שלב הייזום ועד לגמר תקופת הבדק.

להלן רשימה חלקית של אופן התיעוד המתבקש:

3.6.1 בשלבי תכנון התב"ע:

3.6.1.1  איסוף סיכומי ישיבות התכנון וההערות שניתנו כולל מעקב מתמשך.

3.6.1.2  תיאור תמציתי של דילמות מקצועיות המועלות ותיעוד דרך הפעולה הנבחרת לפתרונן והשיקולים.

3.6.1.3  צירוף חוו"ד שניה אם הופעלה ע"י הבקר בתחומים מקצועיים כלשהם.

3.6.1.4  תיעוד סיכום החלופות המוצעות והחלופה הנבחרת.

3.6.1.5 תיעוד הפעולות המיוחדות / תיאומים המיוחדים לכל פרויקט תיאומים עם גופים ארציים/ תשתיות על / דרישה להעתקות של תשתיות/ כל הליך מיוחד אחר.

3.6.2 בשלבי התכנון המפורט ( ארעי / תכנון לביצוע)

3.6.2.1 כמפורט בסעיף בשלבי התכנון התב"ע לעיל

3.6.2.2 הוצאת דוחות בקר כתובים ורשמיים ביחס להוראות שניתנו על ידו וביחס לחו"ד שמוציא.

3.6.2.3 הוצאת דו"ח בקר כתוב בגין ביצוע בדיקת תיק שיווק ואישורו לעליה לוועדת פרויקטים.

3.6.2.4 הוצאת דו"ח בקר כתוב בגין ביצוע בדיקת מכרז ואישורו לפרסום.

3.6.2.5 כל דוח אחר כפי שיידרש ע"י נציג הרשות.

3.6.3 בשלבי הביצוע:

3.6.3.1 תיעוד של ישיבת התנעה לפרויקט ופעולות התיאום שסוכמו לביצוע.

3.6.3.2 תיעוד בזמן אמת של כל אישור למדידות בקרה.

3.6.3.3 הכנת תיק בדיקות מעבדה המתמלא בזמן אמת עם כל חשבון קבלן שמוגש לאישור.
לא יאושר חשבון המכיל תשלום למעבדה ללא תעודות הבדיקה .

3.6.3.4 כלל מערכי האיכות / בדיקות מעבדה ינוהלו בזמן אמת ברשות הבדואים בנוסף לניהולם ע"י החברה המנהלת.

3.6.3.5 כל תיעוד אחר שיידרש לפי שיקול דעתו המקצועי של הבקר ו/או הנחיית נציג רשות הבדואים.

3.7	הספק יידרש להגיש דו"חות בכל הנושאים הכלולים במתן השירות כמפורט להלן:

3.7.1	הרשות תמסור לספק מפעם לפעם רשימת פרויקטים בגינם יבצע הספק בקרה ודיווח. הספק יגיש לרשות דו"ח בגין אותם פרויקטים וזאת תוך  30 ימים מדרישת הרשות. הדו"חות יכללו את כל מטלות הבקרה שעל הספק לבצע.

3.7.2	דו"ח חודשי מפורט  על שירותי הבקרה שבוצעו ועל פעילות כל אחד מחברי צוות הבקרה.

3.7.3	דו"חות נוספים הקשורים לפעילות חברת הבקרה, עפ"י בקשת הרשות, מעת לעת.

3.7.4	דיווח על צפי להכנסות והוצאות עד לסוף הפרויקט, בפירוט חודשי/רבעוני וביצועים מצטברים עד מועד הדו"ח.

3.7.5	אחת לחציון, הגשת דו"ח מאזני אתר במערכת.

3.7.6	דו"חות כספיים מהוונים של כל ההכנסות וההוצאות לכל פרויקט, וכן כל דו"ח כספי אחר שיידרש ע"י הרשות.

3.7.7	לו"ז לכל פרויקט בהתאם לדרישות הרשות  והחלטותיה.

3.8  נושאים נוספים באחריות הספק

3.8.1	סיוע בעריכה, גיבוש ועדכון חוזים אחידים מול גופי הניהול להסדרת נושאי פיתוח  וחוזים לביצוע תשתית מול יזמים ו/או בעלי זכויות בפרויקט.

3.8.2	הקמה ועדכון שוטף של מסד נתונים ואומדנים ממוחשב של ביצוע עבודות פיתוח עפ"י תוצאות המכרזים שפורסמו ע"י גופי הניהול.

3.8.3	הגשת דוחות מאזני אתר אחת לחציון (או בתיאום מראש), לפיכך יהיה עליה לרכז את כל אומדני הפיתוח שהתקבלו מהחברות המנהלות או כל גוף מנהל אחר במערכת מחשוב ייעודית שתאפשר, בין היתר, הצמדות למדדים שיבחרו. אחת לחציון יועבר דו"ח מאזן מרוכז לכלל הפרויקטים שמופעלים ברשות ונבדקים ע"י חברת הבקרה.

3.8.4	פיקוח ובקרה על תשלומי קדם מימון שניתנו מתקציב המדינה, מתן המלצות לגביית קדם מימון שניתן בפרויקט.

3.8.5	בסיום הפרויקט יוגש דו"ח מסכם לפרויקט אשר יכלול מסקנות והמלצות. מתן המלצות לסגירת חשבון הפרויקט לאחר סיום הפיתוח ומיצוי פוטנציאל השיווקים.

3.8.6	מתן תצהיר, חו"ד ו/או עדות נדרשת לרשות של עובדי הספק  שיועסקו בזמן כלשהו בקשר לפרויקט במסגרת הליך משפטי, גם במועד שלאחר תום תקופת העסקתם.

3.8.7	בחינת תכניות העבודה שיוגשו ע"י גופי הניהול להתקדמות הפיתוח והתכנון המפורט של התשתיות בפרויקט.

3.8.8	ניהול כל המידע במערכת שתוצג על ידי הספק בהתאם לדרישות המכרז דנן או כל מערכת אחרת שתוגדר ע"י הרשות.

3.8.9	בדיקת דרישות לאגרות והיטלים בגין פיתוח ברשויות המקומיות השונות.

3.8.10	ייזום והצגת תכניות בקרה נוספות לרשות.

3.8.11	מתן המלצות למכלול הנושאים הקשורים בעבודות התשתית , פיתוח והנדסה אזרחית.

3.8.12	הספק יהא אחראי לביצוע כל הפעילויות הקשורות בסריקת כל המסמכים הנוגעים לפרויקטים ולפעילותו (לרבות מסמכים של גופי הניהול, הרשות וכל גורם אחר) והעברתם לארכיב באחת מהחברות איתן עובדת הרשות במסגרת התקשרות מוסדרת.
מובהר בזאת כי אחריות הספק לפעילויות הסריקה כאמור תחול גם על מסמכים שנוצרו לפני תקופת מתן השירות נשוא מכרז זה, הנוגעים לפרויקטים ולפעילות חברות הבקרה הקודמות בפרויקטים המבוקרים על ידי החברה במסגרת מכרז זה. כל הפעילויות הקשורות בסריקה יבוצעו בהתאם להנחיות הרשות.

3.8.13	הכרות מעמיקה עם כלל החוזים והמכרזים מול חברות מנהלות וקבלנים המופעלים ע"י הרשות.

3.8.14	הרשות אינה מתחייבת לדרוש את כלל השירותים מהספק ולספק לא תהיה כל טענה בעניין.

3.9    משרדי החברה

המציע הזוכה יהיה מחויב להעמיד משרד , עבור צוות הבקרה,  בבאר שבע ו/או בסביבה הקרובה (ברדיוס  של עד 10 ק"מ מבאר שבע).

פרק 4 – תמורת השירותים

תמורת ביצוע השירותים כאמור בפרק 3  ישולם לזוכה כדלהלן:

4.1  תמורת שירותי ניהול

# 4.1.1  תמורת שרותי ניהול צוות הבקרה ויועצים נוספים , הוצאות נלוות , ארגון ומנהלה תשולם עמלת ניהול בסך של אחוז מסוים מעלות שירותי הבקרה .

# המציע יגיש בהצעת המחיר אחוז עמלת ניהול שינוע בין 3% ל-7% .

# הצעת מחיר שלא תכלול עמלה בטווח האמור תיפסל על הסף.

# 4.1.2  על הזוכה להעביר לחברי צוות הבקרה וליועצים הנוספים את מלוא התמורה בגין עבודתם כאמור בסעיף 4.2.  אשר שולמה לזוכה ע"י הרשות.

# לרשות תהיה זכות לדרוש אסמכתאות להעברת התשלומים כאמור.

# 4.1.3 תמורה כאמור בסעיפים 4.1-4.2 תהווה את שכר הטרחה הכולל בעבור ביצוע כל שירותי הבקרה  וניהול הבקרה הניתנים לרשות על כל ההוצאות הנלוות הנדרשות להשלמתה.

# כמו כן יובהר  כי עלויות הכנת המכרז חלות על המציע.

# 4.1.5  שכר הטרחה הכולל ישולם רק לאחר ביצוע מלוא השירותים המפורטים  בפרק 3 ע"י כל אנשי צוות הבקרה  שנדרשו , לשביעות רצונה המלא של הרשות.

4.2 תמורת  שירותי בקרה

בהתאם להוראות תכ"מ (תקנון כספים ומשק של מדינת ישראל)

# 4.2.1 התעריף לשעה יקבע בהתאם לסיווג איש הצוות ולאחוז ההנחה מתעריף יועץ כפי שיקבעו  על בסיס הוראת תכ"מ 13.9.0.2- התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של החשב הכללי (http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2) (להלן: "הוראת תכ"מ ליועצים"), ובהתאם לתעריפי התשלום המפורטים בהוראה הנ"ל בהודעה 13.9.2.1 (להלן: "הוראת תכ"מ לתעריפי התקשרות").

# http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/%D7%94.13.9.2.1 .

# 4.2.2 המציע יגיש בהצעת המחיר אחוז הנחה מתעריפי היועצים , אחוז ההנחה יהיה בין 5% ל-20% .

# הצעת מחיר שלא תכלול הנחה בטווח האמור תיפסל על הסף.

# 4.2.3  יובהר כי שיעור ההנחה יחול באופן אחיד לכל אנשי צוות הבקרה ועל כלל רמות התעריפים, בהתאם לרמת התעריף שעליו עונה איש צוות הבקרה.

4.3	סיווג איש צוות הבקרה

4.3.1 סיווג איש צוות הבקרה ההנדסי לקביעת התעריף לשעת עבודה, יקבע על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראת תכ"מ לתעריפי התקשרות, וזאת בהתבסס על נתוני איש הצוות (ולא נתוני המציע) כפי שיפורטו בהצעה והנכונים למועד האחרון להגשת ההצעות. תעריפי צוות הבקרה ההנדסי ייקבע  עוד בטרם החתימה על חוזה ההתקשרות.

4.3.2  תעריפי אנשי צוות הבקרה הכלכלי ייקבע לאחר תקופת ההתארגנות ע"י ועדת מכרזים של הרשות  ובכפוף להמצאת אסמכתאות רלוונטיות לצורך קביעת תעריף יועצים לאחר הודעת הזכייה.

4.3.3 תעריפי יועצים בעלי התמחות בנושאים ספציפיים   ייקבעו לפי צורך ע"י ועדת המכרזים של הרשות  ובכפוף להמצאת אסמכתאות רלוונטיות המוכיחות את עמידת היועץ המוצע לעבודה, בכל התנאים המצטברים עפ"י טבלת סיווג היועצים בהוראת החשכ"ל. עפ"י האישורים שיוצגו ייקבע סיווגו ובהתאם לכך מחיר שעת העבודה המקסימאלי בניכוי ההנחה כאמור בסעיף 4.2.

4.3.4  בהצעת המציע יוצגו אנשי צוות  ברמות יועצים  2, 3 ו-4 בהתאם להוראת תכ"מ מס' 13.9.0.2.

איש צוות ברמת יועץ 1  רשאי גם כן להגיש הצעה, ואולם יובהר כי התמורה תהיה עפ"י תעריף יועץ רמה 2 ובהתאם לכך עליו להגיש את הצעת המחיר.

4.4	אופן תמחור התמורה לאנשי צוות הבקרה ההנדסי, הבקרה הכלכלי וליועצים בעלי התמחות   בנושאים ספציפיים  לפי תעריף מרבי לשעה:

4.4.1  התעריף לשעה שייקבע יהיה נקוב בש"ח ויכלול את כל המיסים, למעט מע"מ.

4.4.2 התעריף לשעה יהיה סופי ויכלול את כל הוצאות היועץ ובכלל זאת, מיסים, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו השונים, שירותי משרד, שירותי מיפוי ומחשוב, הדפסות, צילומים, דו"חות, ביטול זמן לרבות ביטול זמן נסיעה, חנייה וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של היועץ, לרבות רווח קבלני. התמורה שתשולם ליועץ תהיה על פי שעות עבודה בפועל. חישוב שעת עבודה הינו לפי 60 דקות.

4.4.3  כעבור שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות הראשונה תבוצע הפחתה של 10% מתעריף ההצעה הזוכה כך שתעריף ההתקשרות עם היועץ יהיה 90% מתעריף ההצעה הזוכה.

4.4.4 יובהר כי לא ישולם כל תשלום בגין ביטול זמן במהלך נסיעות הכרוכות במתן השירותים נשוא המכרז.

4.4.5 יובהר כי לשכר הטרחה לא יתווספו כל הפרשי הצמדה, למעט כמפורט בתנאי החוזה.

4.5 מסגרת שעות למתן שירותים:

4.5.1 חברי צוות הבקרה המפורטים להלן, יבצעו את תפקידם בהיקף  חודשי מרבי כמפורט להלן:

| התפקיד | אומדן היקף שעות חודשיות מקסימלי לכל נותן שירותים (עד מספר ש"ח) | מס' נותני השירותים המקסימלי | סה"כ אומדן היקף שעות חודשיות מקסימלי |
| --- | --- | --- | --- |
| מהנדס בקרה מרחב כפרי | 180 | 1 | 180 |
| מהנדס הבקרה מרחב עירוני | 180 | 1 | 180 |
| בקר שדה בתחום התכנון | 180 | 1 | 180 |
| בקר שדה | 180 | 6 | 1080 |
| יועץ כלכלי שיווקי | 180 | 2 | 360 |
| חשב כמויות | 80 | 1 | 80 |
| יועץ תעריפים | 80 | 1 | 80 |
| רואה חשבון | 50 | 1 | 50 |
| מנהל חשבונות | 90 | 1 | 90 |
| הקצב ליועצים נוספים | 120 | לא רלוונטי | 120 |
| סה"כ שעות |  |  | 2280 |

4.5.2  מספר השעות הנדרש ביחס לצוות נותן השירות ייקבע מפעם לפעם ע"י הרשות, לפי צורכי הרשות, כאשר במידה ויתווספו פרויקטים נוספים, הרשות רשאית להגדיל את היקף העסקת הבקרים ו/או היועצים וזאת עד להיקף השעות המקסימלי שנקבע כמפורט בטבלה בסעיף 4.5.1.

4.5.3 כל חבר בצוות הבקרה יגיש בכל חודש דו"ח פירוט שעות העבודה שבוצעו בפועל.
הדו"ח יכלול פירוט תאריכים, שעות העבודה  שבוצעו ופירוט העבודה שבוצעה. לדו"ח השעות יצורפו סיכומי פגישות ו/או דוחות סיור באתרים וממצאיהם וחתימת חבר צוות הבקרה בו הוא מצהיר כי תוכן הפרטים נכונים ומהימנים.

4.5.4   כל התשלומים יבוצעו על סמך חשבונית מס שתוגש לרשות על ידי הספק, בצירוף דו"ח שעות ודו"חות בקרה שבוצעו באותו חודש ע"י כלל חברי הצוות, בכפוף לאישור אגף הפיתוח ברשות ובתוספת מע"מ כחוק.

4.5.5. התשלום יתבצע בהתאם להוראת החשכ"ל 1.4.3 בדבר "מועדי תשלום".

4.6 עדכון מחירים

4.6.1 ההצמדות לתעריפי יועצים יבוצעו בהתאם לכללים בהוראת התכ"ם, "כללי הצמדה", מס' 7.17.2. כאשר מיום הזכאות להצמדה, יוצמד תעריף ההתקשרות למדד הרלוונטי, בהתאם לתעריפי החשכ"ל בהודעה, תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, מס' ה.13.9.2.1.

4.6.2  סכום ההצמדה שיחושב ייקבע לפי המועד בו התקבלה החשבונית ברשות.

תאריך הבסיס – מועד החתימה על ההסכם.

חשוב להבהיר כי אחרי שנקבע הצוות ההנדסי על פיו דורגה האיכות – אין אפשרות להחליפו בתקופת ההתקשרות הראשונה – משמע 24 חודשים. לאחר מכן ההחלפה תתבצע רק בהסכמת הרשות ובאופן בו היועץ המוחלף יהיה בעל ציון איכות לפחות כמו היועץ המקורי.

כמוכן כפועל יוצא יעודכנו התעריפים בהתאם ליועץ שהוחלף בכל נקודת זמן.

פרק 5  - ההצעה

5.1.	הצהרת המציע

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכיו, על נספחיהם, ידועים, נהירים ומוסכמים על ידי המציע וכי יש לו כל הידע, המידע, האמצעים והכישורים הדרושים לצורך ביצוע המטלות המפורטות במכרז.

5.2.	תוקף ההצעה והתחייבות המציע

5.2.1	הצעת המציע עפ"י תנאי המכרז תהיה בתוקף למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

5.2.2	לא קיים המציע התחייבותו כאמור, תהיה הרשות רשאית לבטל את זכייתו של המציע ולהכריז על הבא אחריו כזוכה, בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות הרשות לפי כל דין.

5.3	המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי:

5.3.1	המציע מתחייב להעמיד לרשות את כל המשאבים הנדרשים לביצוע המטלות נשוא מכרז זה במשך כל תקופת ההתקשרות. כמו כן מתחייב המציע לתגבר את כמות העבודה בהתאם לצרכי העבודה, הכול כפי שתקבע הרשות.

5.3.2	 למציע ידוע כי התקשרותו במסגרת מכרז זה, הינה לצורך מתן שירותי בקרה עבור הרשות והוא מתחייב לספק השירותים בהתאם לדרישות הרשות.

5.3.3.	המציע חייב להיות זמין לעבודה לפי דרישות הרשות.

5.3.4	המציע מתחייב להמשיך ולתת שירות לרשות ו/או למי מטעמה, גם בעת קיומה של מחלוקת מכל מין וסוג שהוא ולא יהא בקיומה של מחלוקת כדי לעכב מתן שירות מצד המציע הזוכה או להוות עילה להפסקת השירות באופן חד צדדי על-ידי המציע הזוכה.

5.4	איסור תיאום הצעות

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי:

5.4.1	הוא בעל היכולת, הידע המקצועי, המיומנות, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים, הספקים, המתקנים, הציוד, כלי הרכב וכל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו לפי מכרז זה בצורה נאותה, העונה על צרכי הרשות.

5.4.2 המציע/ בעל עניין במציע/ כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תאום הצעות לרבות:

5.4.2.1	כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו - למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע - בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיו"ב.

5.4.2.2	קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

5.5	ניגוד עניינים

5.5.1	השתתפות במכרז תהא אסורה לספק ולמי מעובדיו הנמצא בניגוד עניינים עם ביצוע העבודה נשוא מכרז זה. ניגוד עניינים כאמור בין אם תמורת תשלום או טובות הנאה אחרות, ובין אם ללא תמורה כלל לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם לאו.

5.5.2	מחשש לניגוד עניינים תהיה לרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האפשרות לפסול הצעה או להתנות תנאים והגבלות להסרת החשש האמור.

5.5.3	המציע ו/או אחד מחברי הצוות המוצע אינו עוסק בביצוע עבודות בניה או פיתוח ו/או בייזום של בניה או פיתוח ו/או במתן שירותי ניהול לרשות בכל תחום אחר (שאינו שירותי בקרה) ו/או במתן שירותים מכל סוג לגופי הניהול המעניקים שירותים לרשות.

5.5.4	המציע ו/או אחד מחברי הצוות המוצע אינו חלק מחברה כלכלית או חברה אחרת של רשות מקומית.

5.5.5	המציע ו/או אחד מאנשי הצוות ו/או מי מטעמם אינו בעל עניין כל שהוא בפרויקט המתנהל על ידי הרשות.

5.5.6	המציע נדרש לדווח בכתב לרשות על כל פעולה ו/או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור ושהתעוררה לאחר הגשת הצעתו וזאת עד לקבלת החלטת הרשות בדבר זהותו של הספק הזוכה. הודעה כאמור תימסר לא יאוחר משלושה ימים מיום שנודע לו על קיום ניגוד העניינים האמור. הוראה זו תחול על המציע עד לחתימת ההסכם.

5.5.7	המציע מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל מקרה היוצר או העלול ליצור ולו חשש לניגוד עניינים עם ביצוע העבודה וזאת החל מיום קבלת ההחלטה על זהותו של הספק הזוכה ועד לתום שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות עמו.

5.5.8	על מציע שזכה במכרז יחולו הוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969.

5.5.9	המציע יציג כחלק ממסמכי המכרז, תצהיר חתום ומאושר על-ידי עורך-דין על היעדר ניגוד עניינים עבורו ועבור כל אחד מאנשי צוות הבקרה המוצעים מטעמו.

הצהרה והתחייבות הספק/היועץ בדבר אי קיום ניגוד עניינים מצורפת בנספח ט' 1- ט'2 להלן.

5.6.	הגשת ההצעה

5.6.1 המועד האחרון למסירת ההצעות הוא עד למועד הקבוע לעניין זה בטבלת התאריכים בסעיף 1.3.

את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ברחוב דרך מצדה 6, בנין מרכז הנגב, באר שבע.

הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד פתיחת התיבה, תחשב כאילו שלא התקבלה. משלוח בכל דרך אחרת (דואר וכדומה) לא יתקבל.

5.6.1.1 את ההצעות המודפסות יש לשלשל במעטפה חתומה בשלושה (3) עותקים חתומים (מקור + 2 העתקים נאמנים למקור) לתיבת המכרזים, ההצעה תכלול תוכן עניינים וכל עמוד בהצעה ימוספר.

5.6.1.2 בנוסף לאמור לעיל, רשאי המציע להגיש עותק אחד נוסף של ההצעה, בו יודגש המידע שהמציע רואה בו כמידע סודי המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים: "סודיות מסחרית" והמציע יציין באיזה אופן הודגש המידע הסודי. מובהר בזאת כי ההחלטה בדבר הסודיות המסחרית תתקבל על-ידי הרשות בכפוף לשיקול דעתה בהתאם לכל דין.

5.6.1.3 אחד מן העותקים ייקרא "עותק המקור"; לגביו יש להקפיד כדלקמן:

5.6.1.3.1 עותק המקור למענה האיכות יכיל את הערבות המקורית ועותק של כל מסמכי המכרז, כולל נוסח ההסכם וכל מסמכי ההבהרה ודומיהם, שיופצו או יפורסמו ע"י הרשות, במסגרת של הליכי המכרז במעטפה סגורה אחת (ללא טופס ההצעה הכספית).

5.6.1.3.2 כל עמוד בעותק המקור של ההצעה (כולל מסמכי המכרז הנ"ל) יוחתם בחותמתו של המציע ובחתימה בראשי תיבות של מורשי חתימה מטעמו. תיקונים בכתב-יד, אם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימה של מורשי חתימה ובחותמת ליד התיקון.

5.6.1.3.2 עותק המקור של טופס ההצעה הכספית (הצעת המחיר – נספח י"א) יוחתם בחותמתו של המציע ובחתימה מלאה של מורשי חתימה מטעמו ויוכנס למעטפה שנייה נפרדת.

5.6.1.3.3 במידה ותוגש הצעה כספית גלויה/ שלא במעטפה נפרדת וסגורה – ההצעה תפסל.

5.6.1.3.4 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית.

5.6.1.3.5 את המעטפה השלישית יש להכניס לתיבת המכרזים.

על המציע לוודא הכנסה פיזית של ההצעה לתיבת המכרזים.

5.6.2  הוצאות ההכנה של ההצעה - על חשבונו של המציע בלבד

5.6.2.1 כל ההוצאות, הכרוכות בהשתתפות במכרז, יהיו על חשבון המציע, ללא קשר לתוצאות המכרז; עצם ההשתתפות במכרז, כמוה כהצהרת המציע, כי ידוע לו, שכל ההוצאות, הכרוכות בהשתתפות במכרז, הן על חשבונו, וכי לא תהיה לו כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהרשות בגין הוצאותיו כאמור.

5.6.2.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול על-ידי הרשות, מסיבות הקשורות לרשות בלבד, או במקרה של תיקון של מסמכי המכרז או במקרה פסילה של מציעים או של הצעות מכל סיבה שהיא, המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא, הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה האמורים.

5.6.3	בנוסף

5.6.3.1	אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי המכרז. המזמין רשאי לראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה, לחילופין להתעלם מהשינוי ולהודיע על כך למציע.

5.6.3.2	כל מסמכי המכרז הם רכוש המזמין ו/או הרשות והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות בלבד. אין המציע רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם, או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי.

חוברת ההצעה - א. מסמכים, שעל המציע לצרף לפי תנאי-הסף

טבלה א' בחוברת ההצעה - מסמכים, שעל המציע לצרף לפי תנאי-הסף

| מספר | תעודה/אישור | קיים | לא קיים |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מסמכי התאגדות של המציע, לרבות תעודת רישום, תעודת עוסק מורשה, בהתאם לסעיפים 2.1.1-2.1.3 |  |  |
|  | אישור פקיד שומה מורשה , רואה חשבון או יועץ בהתאם לסעיף 2.1.4 |  |  |
|  | נסח חברה בהתאם לסעיף 2.1.5 |  |  |
|  | אישור השתתפות בכנס המציעים |  |  |
|  | אישור מרואה-חשבון על היקף המחזור הכספי של המציע בביצוע שירותי ניהול ופיקוח אחר עבודות פיתוח בשנים 2017, 2018 ו- 2019. |  |  |
|  | חו"ד רואה חשבון בהתאם לסעיף 2.1.9 |  |  |
|  | ערבות הצעה בהתאם לסעיף 2.1.12 |  |  |
|  | מסמכי המכרז על נספחיו חתומים על ידי המציע בחתימה וחותמת בתחתית כל דף (כולל פרוטוקול של כנס המציעים והבהרות למכרז שהופצו ע"י הרשות, אם קיימים) הערה: חתימה זו מהווה אישור של המציע, כי קרא את מסמכי המכרז, הבין את תוכנם ואת הדרישות וכי הוא מסכים לאמור בהם. |  |  |

המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסדר הרשום בטבלה.

חוברת ההצעה - ב. מסמכים שעל המציע למלא

טבלה ב' בחוברת ההצעה - מסמכים שעל המציע למלא

| נספח | הנושא | הבהרה |
| --- | --- | --- |
| א' | הצהרת המשתתף במכרז | יש למלא ולחתום. |
| ב' | תצהיר בדבר פרטים אודות המציע | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עורך-דין של המציע. |
| ד' | תצהיר בדבר הרשאות העסקת עובדים זרים ושכר מינימום | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עורך-דין של המציע. |
| ו' | הצהרה בדבר עמידה בסעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עורך-דין של המציע. |
| ז' | תצהיר והתחייבות המציע בדבר שמירת זכויות יוצרים ושימוש במוצרי תוכנה מקוריים | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עורך-דין של המציע. |
| ח' | התחייבות לשמירת סודיות | יש למלא ולחתום. |
| ט' | פרטי צוות הבקרה המוצע | יש למלא ולחתום. |
| ט' 1 ט' 2 | תצהיר בדבר ניגוד עניינים של המציע ועבור אנשי הצוות הבקרה המוצע | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עורך-דין של המציע. |
| ט' 3 | נספח ניסיון המציע והצוות הבקרה המוצע | יש למלא ולחתום. |
| י' | התחייבות לעריכת ביטוחים | יש למלא ולחתום |
| י"א | הצעת מחיר | יש למלא ולחתום |
| י"ב | אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה | אם רלבנטי, יש לחתום. |
| י"ג | תצהיר בדבר אי תיאום הצעות המכרז | יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עורך-דין של המציע. |
| י"ד | נוהל הגרלה | יש לחתום |
| ט"ו | הסכם התקשרות | חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ובעמוד האחרון חתימה מלאה של מורשי חתימה של המציע וחותמת |
| נספחים להסכם | נוסח ערבות ביצוע | יש לחתום |

פרק  6  - בדיקת ההצעות

תהליך בחירת הזוכה יתבצע,  לאחר קיומם של ארבעה שלבים:

6.1	בשלב ראשון:

תיבדק עמידת ההצעות בדרישות תנאי סף. הצעה שלא תעמוד בכל דרישות הסף תיפסל ולא תידון. הצעה אשר יימצא לגביה על-ידי ועדת המכרזים, כי קיים חשש לניגוד עניינים בין פעילות המציע או אחד מחברי הצוות המוצע לבין מכרז זה תיפסל ולא תידון.

הצעות, שעמדו בכל תנאי-הסף הנדרשים כאמור, יעברו לשלב זה של בדיקת האיכות.

6.2	בשלב השני:

בדיקת האיכות (Q) – 80%

טרם פתיחת הצעות המחיר, יקבע ציון איכות להצעות שעמדו בתנאי הסף. 
תנאי למעבר שלב זה - ציון איכות 80%. (מתוך 100% כמפורט בטבלת בדיקת האיכות).

ציון האיכות להצעה יקבע באופן הבא:

בדיקת האיכות  תתבסס על כל המידע, אשר הגיש המציע בהצעתו, ובהתחשב בעקרונות ובקריטריונים ובמשקל היחסי שלהם, כמפורט בטבלת בדיקת אמות מידה

| מרכיב | משקל המרכיב | מפ"ל |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | רכיבי משנה | משקל |
| ניסיון המציע | 26% | ניהול ,פיקוח וייעוץ על תכנון ופיתוח של תשתיות ציבוריות להקמת שכונות מגורים בשלוש שנים האחרונות בהיקף כספי של 30 מיליון ₪ לכל פרויקט ולפחות 300 יח"ד בארץ לכל פרויקט .(כל פרויקט יזכה ב – 2%. | 6% |
|  |  | ציון מקסימלי לאמת מידה זו - %6 |  |
|  |  | (לא יוצגו פרויקטים שנכללו בתנאי הסף) |  |
|  |  | ניסיון בהובלת תהליכים סטטוטוריים, ברמות שונות של תכנון (מתאר, שלד, תב"ע, בינוי), הופעה בפני ועדות מאשרות ברמות סטטוטוריות שונות ב-5 שנים אחרונות (מקומית, מחוזית, ארצית, ועדות ערר וכיו"ב). | 4% |
|  |  | כל פרויקט יזכה ב-1%. |  |
|  |  | ציון מקסימלי לאמת מידה זו - 4% |  |
|  |  | (לא יוצגו פרויקטים שנכללו בתנאי הסף) |  |
|  |  | המלצות – על המציע להגיש המלצות מלקוחות לשירותי בקרה שניתנו על ידו בכתב, ההמלצה תכלול פרטי אנשי קשר להתקשרות. הניקוד יתבסס על בירורים של הרשות עם הממליצים ו/או נציגים אחרים של לקוחות המציע וכן על מכתבי המלצה. | 6% |
|  |  | כל המלצה טובה תזכה בעד 2%; |  |
|  |  | ציון מקסימלי לאמת מידה זו – 6% |  |
|  |  | ראיון | 10% |
|  |  | התרשמות מהמציע . |  |
|  |  | המציע יציג בראיון את המתודולוגיה המוצעת לצורך ביצוע המטלות נשוא המכרז. על רקע ניסיונו בביצוע פרויקטים בעבר וההתאמות המוצעות לדעתו. ציון מקסימלי לאמת מידה זו – 10% |  |
| מהנדסי הבקרה | 40% | ניסיון כמנהל בקרה ו/או מהנדס בקרה בפרויקטים לפיתוח שכונות מגורים או בתפקידי ניהול מרכזיים בפרויקטים של בנייה או פיתוח תשתיות ציבוריות לשכונות מגורים ב- 5 שנים אחרונות בהיקף כספי כולל של לפחות 30 מיליון ₪ לכל פרויקט והכולל-300 יחידות דיור לפחות לכל פרויקט אשר ניהולו באופן אישי על ידי המועמד המוצע. על הפרויקטים להכיל - תכנון לביצוע, ניתוח אומדני ביצוע, הכנת מכרזים, ניהול ובקרה על הביצוע, מורכבות תשתיות, תמהיל מרכיבי התשתית (מספר מרכיבי תשתית). (לא יוצגו פרויקטים שנכללו בתנאי הסף) | 18% |
|  |  | כל פרויקט יזכה ב – 3% |  |
|  |  | באמת מידה זו הציון המקסימלי לכל מהנדס - 9% ולשניהם יחד - 18%. |  |
|  |  | ניסיון בהובלת תהליכים סטטוטוריים, ברמות שונות של תכנון (מתאר, שלד, תב"ע, בינוי), הופעה בפני ועדות מאשרות ברמות סטטוטוריות שונות ב- 5 שנים אחרונות (מקומית, מחוזית, ארצית, ועדות ערר וכיו"ב). על המציע להציג פרויקטים לתכנון סטטוטורי שנוהלו או בוקרו על ידי כל אחד מהמהנדסים המוצעים בחמש השנים האחרונות . |  |
|  |  | כל פרויקט יזכה ב – 1% |  |
|  |  | באמת מידה זו הציון המקסימלי לכל מהנדס - 3% ולשניהם יחד - 6%. | 6% |
|  |  | ראיון | 16% |
|  |  | התרשמות מהמהנדס והתאמתו לתפקיד. |  |
|  |  | המהנדס יציג בראיון את המתודולוגיה המוצעת לצורך ביצוע המטלות נשוא המכרז. על רקע ניסיונו בביצוע פרויקטים בעבר וההתאמות המוצעות לדעתו. |  |
|  |  | באמת מידה זו הציון המקסימלי לכל מהנדס - 8% ולשניהם יחד - 16%. |  |
| בקר שדה | 26% | ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט ו/או מפקח ו/או בקר ו/או מהנדס בפרויקטים של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים או בביצוע בקרה הנדסית בפרויקטים של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים בהיקף כספי כולל של לפחות 10 מיליון ₪ לכל פרויקט של 100 יחידות דיור לפחות לכל פרויקט. (לא יוצגו פרויקטים שנכללו בתנאי הסף) | 18% |
|  |  | כל פרויקט יזכה ב – 3% |  |
|  |  | באמת מידה זו הציון המקסימלי לכל מהנדס - 9% ולשניהם יחד - 18%. |  |
|  |  | ראיון | 8% |
|  |  | התרשמות מהבקר והתאמתו לתפקיד. |  |
|  |  | הבקר המוצע יציג בראיון את הפרויקטים בהם עבד דרכי ושיטות עבודתו וניסיונו בביצוע פרויקטים בעבר וההתאמות המוצעות לדעתו. |  |
|  |  | באמת מידה זו הציון המקסימלי לכל בקר - 4% ולשניהם יחד - 8%. |  |
| בקר שדה לתכנון | 8 | ניסיון בתפקיד מנהל תכנון תב"ע או תכנון מפורט לביצוע או מנהל ביצוע של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים או בביצוע בקרת תכנון בפרויקטים של תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות למגורים בהיקף כספי כולל של לפחות 10 מיליון ₪ לכל פרויקט (לא יוצגו פרויקטים שנכללו בתנאי הסף) | 6% |
|  |  | כל פרויקט יזכה ב – 3% |  |
|  |  | ציון מקסימלי לאמת מידה זו – 6% |  |
|  |  | ראיון | 2% |
|  |  | התרשמות מהמהנדס והתאמתו לתפקיד. |  |
|  |  | המהנדס יציג בראיון את הפרויקטים בהם עבד דרכי ושיטות עבודתו וניסיונו בביצוע פרויקטים בעבר וההתאמות המוצעות לדעתו. |  |
|  |  | ציון מקסימלי לאמת מידה זו – 2% |  |
|  | 100% | סה"כ | 100% |

6.2.1 בדיקת האיכות, שביעות רצון והמלצות

6.2.1.1 להוכחת העמידה באמות מידה  של כל אחד מאנשי הצוות המוצעים, יש לצרף את המסמכים הבאים:

6.2.1.1.1 פירוט הניסיון/הפרויקטים שביצע ע"ג נספח ט' 3.

6.2.1.1.2 קורות חיים המפרטים שנות ניסיון כוללות בניהול פרויקטים כמפורט בתנאי הסף ואמות המידה.

6.2.1.1.3 המלצות בכתב המעידות על שביעות רצון בניהול הפרויקטים תחת אחריותו, אשר הציג בנספח כמפורט בתנאי הסף ואמות המידה.

6.2.1.1.4 הפרויקטים לביצוע שיוצגו על ידי המהנדסים יהיו שונים זה מזה.  פרויקט זהה שיוצג על ידי שני מהנדסים יחושב רק לאחד מהם.

6.2.1.1.5 פרויקט שהעיסוק בו על ידי המהנדס פחות משנה – לא יוכר.

6.2.1.1.6 הרשות רשאית במסגרת בדיקת איכות ההצעה והמציעים ובהתאם לשיקול דעתה לערוך ראיונות עם המציעים ו/או אנשי הצוות המוצעים מטעמם. המציע מאשר לרשות לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.

6.2.1.2  על המציע לרשום בהצעתו, בנספחים הנדרשים בחוברת ההצעה, רשימה של לקוחות ממליצים, להם המציע נתן שירותים בתחומים הנדרשים. ברשימה יפורטו שמות ומספרי טלפון של אנשי-קשר, כדי שהרשות תוכל ליצור עמם קשר.

6.2.1.2.1 כמו-כן, על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מגורמים להם נתן שירותים בתחומים הנדרשים.

6.2.1.2.2 במסגרת ההתרשמות הכללית תובא בחשבון גם שביעות רצון מזמיני העבודה ו/או גורמים אחרים מעבודתו של כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל.

6.2.1.2.3 הצוות המקצועי שיבחן את ההצעות, יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקש מהמציעים או מי מהם, תוך כדי הערכת איכות המציעים נתונים ומידע נוספים בנושאים אלו. כמו כן, יהיה רשאי הצוות המקצועי לראיין בעלי מקצוע שנכללו בצוות המציע.

6.2.1.2.4 בשלב השלישי – הערכת האיכות - תועברנה רק הצעות שציון הערכה שניתן להן במסגרת הערכת  איכות  הינו ציון 70 ומעלה (מתוך 100), אלא אם כן תחליט הרשות לפי שיקול דעתה ובשל מספר נמוך של הצעות שיעמדו בדרישת הסף הנ"ל, להפחית את ציון המינימום האמור או לחלופין לבטל את המכרז.

6.2.1.2.5 מובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית הרשות להוריד נקודות למציע ואף לנקד בניקוד שלילי עד למינוס 20 נק', בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע התקשרויות קודמות עם הרשות, המדינה או עם גופים ציבוריים. כן רשאית הרשות לקבוע כי הניקוד באמת מידה זו יינתן אך ורק בהתחשב במידת שביעות הרצון מהאופן בו ביצע המציע התקשרויות קודמות עם הרשות, מבלי לקחת בחשבון המלצות של גורמים חיצוניים, וזאת בהתבסס על דיווח של הגורם המקצועי במהלך שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

6.2.2  במהלך הריאיון על החברה להציג מצגת  לכל אתר שתפרט את הפרויקט ניהולו ההנדסי, התקציבי והשיווקי וכן מאזן האתר.  רצוי מצגות שהוצגו על ידי המציע למזמיני העבודה.

6.3	בשלב שלישי:

בדיקת הצעת המחיר (P)-20%

    - ההצעה הכספית  תוגש ע"ג הטופס המיועד לכך שבנספח י"א ומתחלקת ל- 2 סעיפים:

(Pa)  6.3.1.1 עמלת ניהול - על המציע לתת, בהצעה הכספית סכום באחוזים כעמלת המציע עבור שירותי ניהול הבקרה . ההצעה תהיה בגובה שבין 3%-7%. הצעה שתהיה בעמלה גבוהה מ 7% ו/או הצעה שתהיה נמוכה מ 3%-  תיפסל.                                      מציע אשר יציע את העמלה הנמוכה ביותר – יזכה במלוא הניקוד.

6.3.1.2  (Pb) הנחה מתעריפי יועצים -  על המציע לתת, בהצעה הכספית סכום באחוזים כהנחה מתעריפי יועצים  עבור שירותי הבקרה בהתאם להוראת החשכ"ל 13.9.0.2 "העסקת נותני שירותים חיצוניים" (להלן: "הוראת תכ"מ").

התעריף המקסימלי שישולם יהא תעריף יועץ לניהול  מסוג 2 (גם למי שעונה על התנאים ליועץ ניהול  מסוג 1 ).

ההנחה תהיה בגובה שבין 5%-20%. הצעה שתהיה בהנחה גבוהה מ 20% ו/או הצעה שתהיה נמוכה מ 5% - תיפסל. מציע אשר יציע את ההנחה הגבוהה ביותר – יזכה במלוא הניקוד.

6.3.1.3	ציון כולל בהצעת המחיר P  לצורך קביעת ההצעה הזוכה יחושב באופן הבא:

a - הצעה לעמלה

Amin         – העמלה הנמוכה ביותר

b - הצעה להנחת תעריף חשכ"ל

Bmax       – ההנחה הגבוהה ביותר

P= 50% *( Amin/a) + 50%*(b/Bmax)

דוגמא:

הצעה 1 –  עמלת ניהול 5%  הנחה יועצים 15%

הצעה 2- עמלת ניהול 4% הנחה יועצים 10%

ניקוד מחיר בגין הצעה 1 – 50%*(4/5)+50%*(15/15)=90%

ניקוד מחיר בגין הצעה 2 – 50%*(4/4)+50%*(10/15)=83.33%

6.4	בשלב הרביעי

קביעת הציון המסכם להצעה (A)

למרכיב האיכות (Q) יינתן משקל של 80% ולמרכיב המחיר (P) יינתן משקל של 20%.

הנוסחה לשקלול :          P Q + 0.2**0.8 A=

A- הציון המשוקלל הסופי למציע.

P- ציון המחיר המשוקלל למציע

Q- ציון האיכות שהשיג המציע.

6.5	בחירת ההצעה הזוכה

6.5.1   מציע שציונו הסופי (המשוקלל) יהיה הגבוה ביותר מבין כל המציעים ייבחר כספק לביצוע השירות הנדרש נשוא מכרז זה.

6.5.2  אם לאחר שקלול ההצעות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא בעלת הציון  הגבוה ביותר, תבחר ההצעה הזוכה באופן הבא:

6.5.2.1   תיבחר ההצעה שציון האיכות שלה היה הגבוה ביותר.

6.5.2.2  במידה ותהיה הצעה עם אותו ציון משוקלל ואותו ציון איכות, ואחת מן   ההצעות היא של עסק בשליטת אישה (כמוגדר בנספח י"ב למסמך זה), תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר.

6.5.2.3 במידה ותהיה הצעה עם אותו ציון משוקלל ואותו ציון איכות, וההצעות אינן עונות להגדרת של עסק  בשליטת אישה, תיערך בניהם הגרלה, עפ"י נוהל הגרלה המפורט בנספח י"ד וההצעה שתזכה בהגרלה, תיבחר כהצעה הזוכה.

6.5.3  הרשות תהיה יהא רשאית להכריז על "כשיר שני". "כשיר שני" –מציע שהצעתו תזכה לניקוד המשוקלל השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יכול שיוגדר כ "כשיר שני". הרשות תהיה רשאית להפעיל את ה"כשיר השני", ולהתקשר עמו בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה במשך שנה ממועד החלטת הזכייה, על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במצב בו לא עמד המציע הזוכה בתנאי המכרז וחוזה ההתקשרות .

6.5.4   במקרה והמציע הזוכה לא יעמוד בתנאי ההסכם או יתקשה לספק את השרות נשוא מכרז זה ברמה הנדרשת תהא הרשות רשאית להביא את הסכם התקשרות לידי סיומו ולחלט את ערבות הביצוע.

6.5.5	אין הרשות מתחייבת להזמין עבודה כמפורט לעיל וכן תהיה רשאית להזמין רק חלק מהשירות על פי שיקול דעתה הבלעדית.

6.5.6	הרשות רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לבקש הרחבה או שינוי של ההתקשרות גם למטלות ושירותים אשר לא פורטו בבקשה לקבלת הצעות. המטלות והשירותים יקבעו בתיאום עם נותן השירות.

6.6 מסמכי המכרז

מסמכי המכרז יפורסמו באתר של  מנהל הרכש הממשלתי וניתן יהיה להוריד את מסמכי המכרז מהאתר.

6.7  שאלות והבהרות

6.7.1  מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק

מהם מוזמן לפנות בכתב בלבד אל דיאנה דהן באמצעות דוא"ל שכתובתו  dianada@moag.gov.il  עד ליום המפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 1.3

הפנייה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מען המציע ומספרי הטלפון והפקס שלו. לא יענו פניות טלפוניות או אחרות וכן פניות שיתקבלו לאחר המועד האמור. את השאלות יש לשלוח בפורמט word על פי הטבלה הבאה:

| מספר שאלה | הפרק אליו מתייחסת השאלה ומספרו | הסעיף אליו מתייחסת השאלה | התשובה |
| --- | --- | --- | --- |

6.7.2	כל תשובה או הבהרה תימסר בכתב לפונה (בצירוף השאלה/ההערה/ ההשגה נשוא המענה) וכן לשאר, מבלי לפרסם את זהות הפונה. רק תשובות והבהרות בכתב תחייבנה את הרשות ותהוונה חלק ממסמכי המכרז.

6.7.3	התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט מנהל הרכש הממשלתי ובאתר של הרשות .

6.7.4	לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז על נספחיו, לאחר הגשת הצעת המציע.

6.7.5    תשובות, הבהרות והודעות שינוי שיישלחו למציעים ככל שיהיו יצורפו על ידם להצעתם, כשהן חתומות על ידם, כהוכחה לאישור כי התשובות התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.

6.8 	זכות עיון

6.8.1	ההצעה הזוכה על כל פרטיה תהיה פתוחה לעיון המציעים, למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת חברי ועדת המכרזים סוד מקצועי ו/או מסחרי. יובהר כי ועדת המכרזים תהיה מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.

6.8.2	ככל שמציע המגיש את הצעתו למכרז מבקש שחלקים או סעיפים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים עקב היותם סוד מקצועי ו/או מסחרי, חובה עליו לסמן חלקים אלה בהצעתו, תוך הצגת הנימוקים לבקשת החיסיון. בקשת המציע תידון בוועדת המכרזים והחלטתה בעניין תהיה סופית.

פרק 7 - התחייבויות הספק

7.1	כללי

הספק הזוכה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות כדוגמת נספח ט"ו להלן.

7.2	בעלות במידע וסודיות

7.2.1.	כל מידע שיגיע לידי הספק במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה ו/או בקשר להסכם ההתקשרות שייחתם בין הספק לרשות, יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות והספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעתו של כל אדם אחר מידע כלשהו, או לעשות בו שימוש מלבד השימוש הנדרש לצורך ביצוע השירות המפורט במכרז. התחייבות זאת תחול גם לאחר סיום ההתקשרות עם הספק, מכל סיבה שהיא.

7.2.2	בכל אחד משלבי העבודה של הספק, יהיו תוצרי השירות נשוא מכרז זה נחשבים כבבעלות הרשות.

7.2.3	הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי שמירת הסודיות כאמור מהווה עבירה לפי סעיף 118 פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין התשל"ז- 1977.

7.2.4	הספק מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי עובדיו, סוכניו וכל המועסקים על ידו.

7.3	אבטחת מידע

7.3.1	הספק מתחייב, כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז זה, ישמרו על המידע, כהגדרתו לעיל, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.

7.3.2	הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות, לרבות דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או כל מידע אחר.

7.3.3	הספק ימנע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו מוסמך לעין בחומר או במידע המאוחסן במחשב ,או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

7.4 רישיונות והיתרים

7.4.1	הספק מתחייב שיהיו בידיו ובידי המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז זה, כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על ידי כל הרשויות המוסמכות במשך כל תקופת ההסכם. הספק ידאג במשך כל תקופת ההסכם לחידוש הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים, כך שבמשך כל תקופת ההסכם פעילותו תנוהל בהתאם לתנאי הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין. כל האחריות להשגת רישיונות והיתרים אלה תחול על הספק והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. הרשות תהיה רשאית לדרוש מהספק הצגת רישיונות/אישורים אלה.

7.4.2	הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו במשך תקופת ההסכם בנושאים הקשורים במתן השרות נשוא מכרז זה.

7.4.3	במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאית הרשות באמצעות הרשות לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

7.4.4  יודגש כי, הרשות רשאית לדרוש מהספק/ המציע הזוכה, בכל עת, להציג נסח עדכני מרשות התאגידים, המעיד כי לספק אין חובות אגרה שנתית, וכן כי לא מצוין בנסח כאמור, שהמציע הוא "חברה מפרת חוק" או שהוא בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרת חוק".  נסח כאמור ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח מציע".

- במידה שהמציע הזוכה לא ימציא את הנסח כאמור (הוראה מס' ‎7.4.1.2. להוראות תכ"מ "קביעת תנאים להשתתפות במכרז") ,  תוך 30 ימים ממועד הדרישה, הרי שהדבר יהווה עילה להפסקת ההתקשרות הרשות עם הספק.

7.5	ביטוחים

7.5.1	מבלי לגרוע מאחריות הספק, מתחייב הספק במשך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד אחריותו קיימת, לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין את הביטוחים המפורטים בנספח י' (להלן: "נספח ביטוח")

7.5.2	הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים כאמור בנספח הביטוח, ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. במעמד חתימת ההסכם מתחייב הספק להמציא לידי הרשות את אישור עריכת הביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח כאמור.

7.6 העברה ומתן זכויות על ידי הספק

לספק ידוע והוא מתחייב כי הוא באופן אישי ובלעדי יספק את השירותים נשוא מכרז זה ולספק לא תהיה הזכות להעביר ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למחות בדרך כלשהי זכות מזכויותיו או חובה מהתחייבויותיו בקשר להסכם או על פיו או הנובעות ממנו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמתה של הרשות מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים שתיקבע הרשות לפי שיקול דעתה.

7.7 אחריות ושיפוי

7.7.1	הספק יישא באחריות מלאה כלפי הרשות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו במישרין או בעקיפין לעובדי הספק ו/או שלוחיו, עובדי הרשות, ולכל צד ג' שהוא, תוך כדי ועקב או כתוצאה מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין מתן שירות כאמור בתנאי השירות המוסכמים והרשות תהיה פטורה מכל נזק כאמור.

7.7.2	הספק יפצה את הרשות בגין כל נזק אשר הוא אחראי לו וישפה את הרשות בגין כל תשלום , עקב תביעה אשר תוגש נגדו בגין נזק אשר הספק אחראי לו כאמור לעיל ו/או על פי כל דין.

7.7.3	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי היה ויגרם לעובדי הספק או שלוחיו, עובדי הרשות, או כל צד ג' נזק גוף לרבות מוות אשר הספק אחראי לו, כאמור לעיל, ועקב כך ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי הנפגע או בני משפחתו זכאים לתשלומים מהרשות, מתחייב בזאת הספק לשפות את הרשות בגין תשלומים אלה ובגין כל תשלום אחר שהוא עלול להתחייב בו.

7.7.4	הספק יישא בכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לו עקב מילוי תפקידו במסגרת מכרז זה, לרבות אך לא רק יישא הספק בכל הוצאה משפטית אשר תושת עליו עקב פעילותו במסגרת מכרז זה ולספק לא תהינה טענות ו/או דרישות כלפי הרשות בעניין זה.

7.8 אי מילוי חיוב על ידי הספק

7.8.1	הפר הספק את ההסכם ו/או יגרום לביטולו מכל סיבה שהיא, ולא מילא הספק חיוב מחיוביו, רשאית הרשות מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה, לבצע את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:

7.8.1.1.	לחייב את הספק בתשלום הנזקים שנגרמו לרשות כתוצאה מהפרת ההסכם על    ידו ולכיסוי ההוצאות שיגרמו לרשות כתוצאה מהצורך להתקשר עם ספק חליפי. לצורך כיסוי ההוצאות שיגרמו ע"י הספק כמפורט לעיל, יפקיד הספק ערבויות כדלקמן:

7.8.1.1.1 לבצע במקום הספק את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו,   ולקזז את הוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לספק לפי הסכם זה.

7.8.1.1.2 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

7.8.2	מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎7.8.1 לעיל, מובהר כי בגין הפרת התחייבויותיו של הספק כמפורט במכרז תהיה זכאית הרשות  לגבות פיצוי מוסכם כמפורט להלן:

| מרכיב איכות השרות | מפתח חיוב פיצוי מוסכם |
| --- | --- |
| במקרה של דרישת הרשות להחלפת איש צוות או למינוי איש צוות נוסף: אי מינוי ו/או עיכוב בלתי סביר בגין החלפת צוות הבקרה מעבר ל-30 יום (הקנס הינו לכל חודש עיכוב מעבר לאמור) | 10,000₪ בגין כל מקרה. |
| אי עמידה בזמנים או עיכוב בביצוע עבודות הבקרה על פי המפורט במכרז זה. | - בגין איחור ראשון לא יושת קנס כספי. - בגין איחור שני באותו הרבעון יושת קנס כספי בסך של 5000 ₪. - בגין איחור שלישי באותו הרבעון יושת קנס כספי בסך של 10,000 ₪ |

7.8.3	הקנס הכספי בגין אי עמידה בהוראות סעיף זה יקוזז על ידי הרשות מהחשבונות השוטפים או מערבות הביצוע. הרשות תשלח לספק את התחשיב החודשי של קיזוז הקנסות הכספיים והספק יפחית סכום זה מחשבונית המס המוגשת לתשלום לרשות.

7.8.4	בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג, למעט התמורה הקבועה בהסכם זה, עבור התקופה שפעל הספק עד לביטול ההסכם, וזאת באופן של קיזוז.

7.8.5	ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת מספר קנסות כספיים, יחול  מנגנון  הטלת הקנסות באופן בלתי תלוי ויופעל במקביל.

7.9 החלפת אנשי הצוות  או הגדלת מספר אנשי הצוות

7.9.1	במשך כל תקופת ההתקשרות מתחייב הספק הזוכה להעסיק כח-אדם על-פי הדרישות המפורטות בסעיף 2.4-2.5 לעיל. מובהר בזאת שהזוכה מתחייב כי העובדים המוצעים על ידו  במסגרת הצעתו יבצעו את העבודה לאורך כל תקופת ההסכם.

7.9.2    הרשות תהא רשאית לדרוש החלפת איש צוות והספק יחליפו תוך 30 יום מיום דרישת הרשות.

7.9.3   הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מינוי של אנשי צוות נוספים, אם וכאשר היקף העבודה של הרשות יגדל, והספק יחויב להציג מועמדים לתפקידים הנדרשים.

7.9.3  מובהר כי אם מסיבה כלשהי יהיה צורך להחליף או להוסיף כל אחד מבעלי התפקידים, באחריות הספק להציג מועמד חלופי העומד באותם תנאי סף המפורטים בסעיף 2.4-2.5 ולקבל אישור מראש על מינויו ע"י ועדת המכרזים. אין הרשות מתחייבת לאשר כל מועמד שהוא.

7.10 ערבות ביצוע

7.10.1	הפר הספק את ההסכם ו/או יגרום לביטולו מכל סיבה שהיא, יחויב הספק בתשלום הנזקים שנגרמו לרשות כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו ולכיסוי ההוצאות שיגרמו לרשות כתוצאה מהצורך להתקשר עם ספק חליפי. לצורך כיסוי ההוצאות שיגרמו ע"י הספק כמפורט לעיל, יפקיד הספק ערבויות כדלקמן:

7.10.1.1  במועד החתימה על ההסכם, יעמיד הספק ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח המאושרת ע"י החשכ"ל, אוטונומית, בלתי מותנית. להבטחת קיום התחייבויותיו לפי מסמכי מכרז זה והסכם ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, בסך של 250,000 ₪  הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. תוקף הערבות יהיה החל ממועד החתימה על ההסכם ועד 90 יום לאחר תום תקופת ההסכם. במידה ותמומש אופציית הארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את הערבות בהתאם.

פרק 8 - שונות

8.1 כללי

8.1.1	בכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין הוראות מכרז זה ובין הוראות ההסכם, גוברות הוראותיו של המכרז אלא אם כן תודיע הרשות בכתב ובמפורש אחרת.

8.1.2	אין /הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הרשות  שומרת על זכותה להורות על ביטול המכרז בהתאם לצורך.

8.1.3	הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז, כמו כן רשאית הרשות בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז.

8.1.4	הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדחות כל אחד מן המועדים שנקבעו למכרז.

8.1.5	הרשות אינה מתחייבת להזמין עבודה בהיקף מסוים או בפרקי זמן כלשהם.

8.1.6	ספק, אשר מתקיימות בו המגבלות הבאות תופסק ההתקשרות עמו:

8.1.6.1.  הוכרז פושט רגל.

8.1.6.2.	הוא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לדעת הרשות להגיש הצעתו או להמשיך ולספק לרשות את השירותים נשוא המכרז, או שבית המשפט קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור, אף שלא הרשיעו בה.

8.2. הליכים בגמר ההתקשרות

8.2.1	בתום תקופת ההתקשרות, יעביר הספק בצורה מסודרת את כלל המסמכים והחומר הנוגע לשירותים נשוא מכרז זה לידי האחראי המקצועי ברשות, כפי שיקבע ע"י הרשות.

8.2.2	העברת כלל החומרים תיעשה כאמור, בתיאום עם האחראי המקצועי מטעם הרשות.

בתום תקופת ההתקשרות יחל הספק בתהליך חפיפה בן חודש ימים עם חברת הבקרה החדשה. תקופת החפיפה תחל בתאריך שיקבע על ידי  הרשות, כאשר במהלך תקופה זו התשלום יבוצע בהתאם לדיווח שעות עבודה שיתואמו מראש עם אגף הפיתוח והפרוגרמות בחלוקה לפרויקטים.

נספח א' - הצהרת המשתתף במכרז

אני/ו הח"מ __________________ מורשה/י חתימה במציע_____________ מצהיר/ים בזאת כי:

- הנני/ו מאשרים בזאת, כי קראתי/נו בעיון רב את מכרז זה שמספרו 1-2020 למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב על כל נספחיו והנני/ו מצהיר/ים שהבנתי/נו את דרישות ותנאי המכרז, קיבלתי/נו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשתי/נו לדעת וערכתי/נו ומילאתי/נו בהתאם לכך את הצעת המחיר המצורפת, וברשותי/נו כוח אדם מיומן ומקצועי, הניסיון, הידע, הכושר, אמצעי הייצור והאמצעים הכספיים, הטכניים, הלוגיסטיים וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע שלם ואיכותי של כל דרישות המכרז על כל חלקיו.

- אני/ו מסכים/ים לכל תנאי המכרז והנני/ו מתחייב/ים למלא אחר כל דרישות המכרז במידה ואזכה/נזכה בו וכמפורט במכרז, וזאת בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכה אם תהיינה, והכול בכפוף להוראות המכרז, הסכם ההתקשרות וההצעה.

- הנני/ו מצהיר/ים, כי ברור לנו שהזמנת השירותים המוגדרים במכרז תהיה עפ”י צרכי המזמין, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, וללא התחייבות להיקפים כלשהם או למועדים כלשהם.

- הנני/ו מצהיר/ים, כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992, יתכן שתהיינה בקשות של מציעים אחרים לעיין בהצעתי/נו במידה ונזכה. אני/ו מצהיר/ים, אם כן כי אין לי/נו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממני/מאתנו רשות להציג לעיון את הצעתי/נו, בכפוף לחוק חובת המכרזים.

- אני/ו מבקש/ים שלא להציג את הסעיפים הבאים למתחרים:

__________________________________________________________________

ידוע לי/נו, כי ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

בכבוד רב,

__________________________                   ____________        ___________

שם מלא של מורשה/י חתימה		חתימה וחותמת 	       תאריך

נספח ב' - תצהיר בדבר פרטים אודות המציע

אני החתום מטה, 			 , נושא תעודת זהות שמספרה 			 , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי

(להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז 1-2020 למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות  לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב .

- הריני מצהיר בזאת כי המציע הינו תאגיד/עוסק מורשה העוסק בשירותים הנדרשים במסגרת המכרז, הרשום כחוק בישראל מתאריך 			 ומספרו הינו_____________.

- הריני מצהיר בזאת כי המציע עסק במשך _____ השנים האחרונות ברציפות במתן השירותים נשוא מכרז זה.

- להלן פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כגון חותמת אם ישנן וכפי שאושרו ואומתו בידי עורך הדין מאמת התצהיר, או לחילופין, כפי שאושרו באישור בכתב בידי רואה חשבון מטעם המציע והמצורף בזאת.

_________	     _________________________

שם		ת.ז.		דוגמת חתימה

_________	     _________________________

שם		ת.ז.		דוגמת חתימה

הנ"ל מוסמך להתחייב בשם המציע ביחד/ לחוד (יש להקיף בעיגול)

- הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

תאריך						חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזאת כי ביום 		 הופיע בפני, עו"ד 			 , במשרדי ברחוב 				 , מר/גב' 			 , שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס' 			 , המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות של המציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

ולראייה באתי על החתום:

חתימת עורך הדין

נספח ג'  – ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות רשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב.

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 60,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים)

מתאריך _________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב")  מס' ח.פ/ע.ר__________________

בקשר עם מכרז מס' 1-2020  מתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגב

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________   __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                     כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________            ________________            ________________

תאריך                                        שם מלא                              חתימה וחותמת

נספח ד' - תצהיר בדבר היעדר הרשאות העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	____________________	_________________

תאריך				שם					חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	      ___________________		         ___________________

תאריך			מספר רישיון			      	חתימה וחותמת

נספח ה' - אישור על מחזור כספי

(האישור יודפס על גבי נייר לוגו של משרד הרו"ח)

תאריך : ___/___/____

לכבוד חברת _________________

הנדון: אישור על מחזור כספי ממוצע בשלוש השנים האחרונות: 2017,2018,2019

לבקשתכם וכרואה החשבון של חברתכם הריני לאשר כדלקמן:

- הנני משמש כרואה החשבון של חברתכם משנת ___________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ ימים _______ בוקרו/נסקרו על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים __________ בוקרו על רואי חשבון אחרים.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים _____ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

לחילופין:

חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ______ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ______ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים___________ המחזור הכספי של חברתכם בתחום מתן שירותי תכנון ו/או ניהול תכנון הינו בסך ממוצע העולה על __________ש"ח לשנה, בכל אחת משלוש השנים 2017,2018,2019.

בכבוד רב,

אישור רו"ח

_________________    ____________________   _______________

שם מלא	               חתימה וחותמת של רו"ח          תאריך

נספח ה' 1 - אישור רואה חשבון על אודות עסק חי

(האישור יודפס על גבי נייר לוגו של משרד הרו"ח)

לכבוד

________________ (עורך המכרז)

א.ג.נ.,

הנדון: בעניין מכרז _________ ל ______ (להלן: "המכרז") אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי"

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.

לחילופין: (נא למחוק את המיותר)

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

- חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

נספח ו' - הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם הרשות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק עד 25 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות( אינן חלות עליו.

- המציע מעסיק מעל 25 עובדים ועד 100 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע התאמות. לעניין זה, "התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של הרשות העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של הרשות העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים ופנה למנהל הכללי של הרשות העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מצהיר כי ביום __/__/__ פנה למנהל הכללי של הרשות העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור. ככל שהמציע פנה למנהל הכללי של הרשות כאמור אך טרם קיבל את הנחיותיו, המציע מתחייב כי מיד עם קבלתן יחל ביישום ההנחיות כאמור.

זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

אישור עורך דין

אני החתום מטה ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________                                    __________                                    _____________

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ז' 	הצהרה והתחייבות המציע בדבר שמירת זכויות יוצרים ושימוש במוצרי תוכנה מקוריים

אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 1-2020 – מתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (להלן – המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנני מצהיר כי כל זכויות הקניין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של המשרד. אין ולא יהיה באספקת השירותים למשרד או השימוש בהם על-ידי המשרד לפי המכרז, הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו. הנני מתחייב לשאת באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית של צד שלישי ככל שתופר ואשפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי בגין הפרת כל זכות כאמור.

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים בזאת.

- אם אזכה במכרז, אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז.

- אם אזכה במכרז, בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי השירות ניתן על ידי כשירות מטעם הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

אישור עורך דין

אני החתום מטה ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________                                       __________                                       ___________

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ח' - התחייבות לשמירת סודיות (נספח זה יוגש גם בנפרד לכל אחד מאנשי צוות הבקרה)

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

הואיל	והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בשם מדינת ישראל מקבל את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל  והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל  והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.	הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים " - מתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב "עובד" - כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

2.	שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי סעיף 188 פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום: ________________________________

נספח ט' – פרטי צוות הבקרה המוצע

| שם ומשפחה | תפקיד בצוות | השכלה | הכשרה מקצועית | ניסיון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

לכל מועמד יש לצרף בנוסף קורות חיים המכילים את הנתונים הבאים:

- פרטים אישיים – שם, מס' ת.ז, שנת לידה, כתובת ומס' טלפון להתקשרות.

- כישורים – כישורים מקצועיים: השכלה והכשרה מקצועית, תחומי ידע בהתאם לדרישות העבודה. יש לצרף תעודות מתאימות.

- ניסיון מקצועי – הניסיון המקצועי של המועמד תוך פירוט מיזמים קודמים, תפקידיו ועבודתו במיזמים אלה והגוף המעסיק.

- המלצות - המלצות משלושה לקוחות לפחות. ההמלצות תהיינה מחמש השנים האחרונות. יש לפרט ע"ג נספח ט'3 להלן.

נספח ט' 1 – תצהיר בדבר ניגוד עניינים למציע

אני הח"מ ________________  ת.ז.  ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן: "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית בנגב במסגרת מכרז מספר 1-2020 למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. אני מכהן כ ___________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _____________ המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא יהיה למציע במהלך תקופת מתן השירותים המבוקשים ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים המבוקשים.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא מכרז זה , למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים המבוקשים ועד לתום שישה חודשים מתום תקופה ההתקשרות או תקופה הארכה אם תהיה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לקבוע הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים.

- ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע לרשות באופן מידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל. כמו כן הנני מתחייב להודיע לאלתר לרשות ובכל עת במהלך ההתקשרות על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.

- ניגוד עניינים לעניין זה, עלול להיות, בין היתר כל אחד מאלה והכל בהתאם לשיקול דעתה של הרשות.

6.1

        - עיסוק בביצוע עבודות בניה או פיתוח ו/או בייזום של בניה או פיתוח ו/או במתן שירותי ניהול לרשות

בכל תחום אחר (שאינו שירותי בקרה) ו/או במתן שירותים מכל סוג לגופי הניהול המעניקים שירותים לרשות.

6.2  פעילות כחלק מחברה כלכלית או חברה אחרת של רשות מקומית.

- הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות נוספות מטעם הרשות, אם וככל שיידרשו למניעת חשש מפני ניגוד עניינים, לרבות הוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969, הוראות תזכיר החוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, ו/או כל חוק שיבוא במקומו או בעקבותיו.

- זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________

המצהיר

אישור

אני הח"מ ___________________ , עו"ד, מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________________ בישוב/בעיר ___________________ מר/גב' _________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ____________ | __________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | חותמת ומס' רישיון עו"ד | חותמת עו"ד |

נספח ט' 2 – תצהיר בדבר ניגוד עניינים לאנשי צוות הבקרה ויועצים

אני הח"מ ________________  ת.ז.  ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן: "היועץ") שהוא איש צוות מטעם המציע במסגרת מכרז מספר 1-2020 למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _____________ היועץ אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא יהיה למציע במהלך תקופת מתן השירותים המבוקשים ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים המבוקשים.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא מכרז זה , למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים המבוקשים ועד לתום שישה חודשים מתום תקופה ההתקשרות או תקופה הארכה אם תהיה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לקבוע הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים.

- ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב היועץ מטעמו להודיע לרשות באופן מידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל. כמו כן הנני מתחייב להודיע לאלתר לרשות ובכל עת במהלך ההתקשרות על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.

- ניגוד עניינים לעניין זה, עלול להיות, בין היתר כל אחד מאלה והכל בהתאם לשיקול דעתה של הרשות:

  - עיסוק בביצוע עבודות בניה או פיתוח ו/או בייזום של בניה או פיתוח ו/או במתן שירותי ניהול לרשות בכל תחום אחר (שאינו שירותי בקרה) ו/או במתן שירותים מכל סוג לגופי הניהול המעניקים שירותים לרשות.

  - פעילות כחלק מחברה כלכלית או חברה אחרת של רשות מקומית.

- הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות נוספות מטעם הרשות, אם וככל שיידרשו למניעת חשש מפני ניגוד עניינים, לרבות הוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969, הוראות תזכיר החוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, ו/או כל חוק שיבוא במקומו או בעקבותיו.

- זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________

המצהיר

אישור

אני הח"מ ___________________ , עו"ד, מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________________ בישוב/בעיר ___________________ מר/גב' _________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ____________ | __________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | חותמת ומס' רישיון עו"ד | חותמת עו"ד |

נספח ט' 3 – ניסיון המציע/בעלי התפקידים וממליצים

על המציע לפרט ע"ג הטבלאות הבאות את ניסיונם של כל בעלי התפקידים (עבור כל אחד מהם בנפרד)

| שם הגוף המזמין | שם איש הקשר/ממליץ | טלפון + נייד |
| --- | --- | --- |
| e-mail | התחלת ההתקשרות | סיום ההתקשרות |

| נושא הפרויקט | היקף הפרויקט (כספי; יחידות דיור) |
| --- | --- |

| שם הגוף המזמין | שם איש הקשר/ממליץ | טלפון + נייד |
| --- | --- | --- |
| e-mail | התחלת ההתקשרות | סיום ההתקשרות |

| נושא הפרויקט | היקף הפרויקט (כספי; יחידות דיור) |
| --- | --- |

| שם הגוף המזמין | שם איש הקשר/ממליץ | טלפון + נייד |
| --- | --- | --- |
| e-mail | התחלת ההתקשרות | סיום ההתקשרות |

| נושא הפרויקט | היקף הפרויקט (כספי; יחידות דיור) |
| --- | --- |

הערות: 1. יש לצרף אסמכתאות בהתאם לדרישות בתנאי הסף ואמות המידה.

2. יש לצרף מכתבי המלצה.

3. עבודות נוספות יש לפרט במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.

הצהרת נכונות המידע לעיל:

___________             _________           ________

שם מלא                          חותמת                חתימה

נספח י' - נספח ביטוח

- הספק הזוכה מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, ולהציג לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותם.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 4,000,000 ₪ , למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

  - בקרים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים ובעלי תפקידים אחרים, שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

  - רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב,  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית

  - הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

  - הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו, אחריותם הישירה של בעלי המקצוע מטעמו ובגין כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לשירותי בקרה בתחום התכנון והפיתוח ובין היתר שירותי בקרה על גופי ניהול ועמידתם בחוזים מול הרשות, בקרה תכנונית הנדסית תקציבית פיננסית וחשבונאית, הכנת חוו"ד, עריכת דוחו"ת, עריכת תחשיבי עלות תכנון והוצאות, בדיקת מסמכים, ניתוח מידע, זיהוי ומיפוי סיכונים ומתן פתרונות, תיאום, פיקוח ובקרה על קיום מכרזים, הצבת משקיפים בוועדות מכרזים, ניהול מאזנים, בקרת לו"ז, בקרה על הפיקוח העליון, ביצוע הדרכות והכשרות, תכנון וניהול בקרת תכנון, הכנה ואישורי תכניות עבודה, הכנת נהלים והנחיות כולל בתחום ההנדסי, סיוע בעריכה גיבוש ועדכון חוזים אחידים, תשתיות על, הקמה ועדכון מס"ד נתונים ממוחשב, ניהול מידע, סריקת מסמכים והעברתם לארכיב,  עבור מדינת ישראל-  הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - ככל ואחריותם הישירה של בעלי מקצוע מטעם הספק אינה מכוסה בביטוח זה - יחולו גבולות האחריות הבאים בגין כ"א מהביטוחים שיוצגו בגין בעלי המקצוע כדלקמן:

      - רואה חשבון- גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - כלכלן/יועץ כלכלי/שיווקי – גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - מהנדס – גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - אדריכל - גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

      - מרמה ואי יושר של עובדים.

      - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

      - אחריות צולבת, אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, כלפי הספק.

      - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, ככל שיחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

- ביטוחים נוספים

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק הזוכה על פי מכרז והסכם זה, מתחייב הספק לוודא  כי בעלי מקצוע, יועצים, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה יערכו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב , ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם ויכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק (חבות מעבידים, צד שלישי, אחריות מקצועית) יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ועובדיהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל למעט אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בגינו ובגין קבלן/ קבלני המשנה מטעמו עד למועד חתימת החוזה.  הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים בנספח זה לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

- מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, שומרות לעצמן את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל.

- הספק מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, או על מי מטעמן כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני  רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

נספח י"א - טופס ההצעה הכספית

שם הגוף המציע _____________________________

מס' ח.פ/מס' עוסק מורשה______________________

כתובת	      _____________________________

מס' טלפון     _____________________________

כתובת דוא"ל   _____________________________

שם איש קשר   _____________________________

נייד של איש הקשר ___________________________

לכבוד

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

הנדון: הצעה כספית למכרז מספר 1-2020

להלן טופס הצעת מחיר כפי שמוצע על ידי בהתאם לאמור במסמכי המכרז:

הצעת החברה כעמלה עבור שירותיה היא __________%  (עמלה בין 3%-7%)

הצעת החברה כהנחה מתעריף חשכ"ל  __________%  (הנחה  בין 5%-20%)

יובהר כי על ההנחה הזו תחול הנחה נוספת של 10% לאחר התקשרות ממושכת  כהגדרתה בהוראת תכ"ם 13.9.0.2

_________             _________           ________

שם מלא                 חותמת                חתימה

נספח י"ב- עידוד נשים בעסקים

הגדרות:

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מציע העונה על הדרישות לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

אני הח"מ, עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א- 1981המחזיקה בשליטה בחברת______________, / ע"מ ___________ הינה גב'___________________מספר זהות ______________.

שם מלא ___________________חתימה ___________________ חותמת ______

כתובת ____________________ טלפון_____________________

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד_______________, /

ע"מ _______________, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, סעיף 2ב' לעניין עידוד נשים בעסקים.

שם מלא ________________________ חתימה______________________

נספח י"ג	תצהיר בדבר אי תיאום הצעות המכרז

אני, הח"מ_______________ מס תעודת זהות העובד אצל המציע___________________	יש לציין את שם המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז מספר 1-2020 – מתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (להלן: "המכרז").

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בספקי המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד/עוסק מורשה ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד/עוסק מורשה | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |
| ריק | ריק | ריק |

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן X במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

אישור עורך דין

אני הח"מ________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום ___________	הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 	בישוב /בעיר	מר/גברת שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות 	/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______                                     __________                                      ____________

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח י"ד - נוהל הגרלה לבחירת הזוכה למכרז

- ועדת הגרלה

חברי ועדת המכרזים של הרשות יהיו חברי ועדת ההגרלה.

- נוהל עבודה

  - עם קבלת החלטת ועדת המכרזים של הרשות אודות הצורך בקיום הגרלה, תשלח למציעים שאמורים לקחת חלק בהגרלה, הודעה על מועד עריכת ההגרלה ועל האפשרות לשלוח נציגים מטעמם להגרלה. מציע אשר לא ישלח נציג מטעמו, תיערך ההגרלה שלא בנוכחות נציגו.

  - ועדת ההגרלה תרשום פרוטוקול אשר יתעד את מהלך ההגרלה ותוצאותיה. הפרוטוקול ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.

  - ועדת ההגרלה תיידע את המציעים בדבר תוצאות ההגרלה.

  - שמות המציעים אשר השתתפו בהגרלה יהיו פתוחים לעיון.

- שיטת ההגרלה

  - הוועדה תכין רשימה של המציעים המשתתפים בהגרלה ופתק השתתפות זהה לכל מציע עליו יירשם שמו ומספרו הסידורי.

  - כל פתק השתתפות ייחתם בידי חברי הוועדה.

  - פתקי ההשתתפות יקופלו ויוכנסו לתוך קופסה.

  - יו"ר הוועדה ישלוף פתק השתתפות אחד מן הקופסה. המציע אשר שמו ומספרו יופיעו על הפתק שהוצא - יוכרז כזוכה בהגרלה לצורך מתן השירות, ולאף אחד מהמציעים האחרים לא תהיינה כל טענות או השגות על כך.

נספח ט"ו – הסכם ההתקשרות

הסכם

שנערך ונחתם בבאר שבע ביום           לחודש           שנת

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל  באמצעות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב על ידי מורשי החתימה מטעמו שהם                     , שתקרא לצורך הסכם זה "המדינה" וה- "רשות" בהתאמה.

מצד אחד

לבין:

________________________באמצעות נציגיו המוסמכים לחתום מטעמו ה"ה ______________             שיקרא לצורך הסכם זה "הספק".

מצד שני

הואיל	והרשות פנה במכרז פומבי מס' 1-2020 בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

בהתאם למפרט שצורף להזמנה לקבלת הצעות המסומן כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן - "המפרט" ו"המכרז");

והואיל	והספק לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז ובמפרט, הגיש את הצעתו כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות המכרז והמפרט, והצעה זו מצורפת בזה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן - "הצעת הספק");

והואיל	ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכימה הרשות  לקבל את הצעת הספק לביצוע שירותי בקרה בתחומי התכנון והפיתוח.

והואיל	ושני הצדדים החליטו לבצע את השירות עבור הרשות שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד בין הרשות לבין הספק אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי, המעניק את שירותיו לרשות על בסיס קבלני, ומקבל את תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לתעריפים המיוחסים למתן שירותים על בסיס קבלני;

והואיל	הרשות מסכימה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני דווקא ושלא במסגרת השירות, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי השירותים שיש לתתם עפ"י הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים העסקה עפ"י התקשרות למתן שירותי ייעוץ בנושא החברה הבדואית ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;

והואיל	וכתנאי מוקדם לקבלת הצעת הספק נקבע כי ייחתם הסכם בין /הרשות לבין הספק ובו יפורטו התנאים, ההסכמות וההוראות בקשר עם שירות הייעוץ כאמור לעיל;

והואיל	והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם, זכויותיהם וחיוביהם וכל הנובע מכך;

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.   מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא עמו בד בבד.

1.2 להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

1.2.1 נספח א' - נוסח ערבות הביצוע.

1.2.2 נספח ב' – טופס דיווח והצהרה על ביצוע שעות

1.2.3 נספח ג' – מכתב אישור החשבונית של היחידה המקצועית

1.2.4 נספח ד' – חוזה שימוש בפורטל ספקים ונספחיו

1.2.5 נספח ה' – טופס פתיחת ספק

1.3 כל נספחי המכרז וההסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההסכם בד בבד עימם.

1.4 במקרה של סתירה בין האמור במפרט לבין הצעת הספק יגבר האמור במפרט.

2. הגדרות מונחים

לצורך הסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:

המפרט – מכרז מספר 1/2020    למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. כמו כן יראו את המפרט ככולל את השינויים וההבהרות שיינתנו על ידי הרשות במסגרת התשובות לספקים עובר להגשת הצעות הספקים.

הצעת הספק - הצעת הספק שנמסרה לרשות ומצורפת להסכם זה והמסומנת "ב".

שירותי הבקרה – שירותי בקרה, פיקוח, בדיקה וייעוץ בכל ההיבטים והמישורים של הפעילויות והמטלות המבוצעות ושיבוצעו ע"י גופי הניהול במסגרת התקשרויות בינם לבין הרשות.

המזמין –הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

תקופת ניסיון - ששת החודשים הראשונים בהתקשרות יהוו תקופת ניסיון , אשר במסגרתה יהיה ניתן להפסיק את ההתקשרות ללא חובת הנמקה.

3.    הצהרות הספק

3.1 הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיה ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי הרשות ו/או מי מטעמו בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע שירותי הבקרה בתחומי התכנון והפיתוח.

3.2  הספק מצהיר שהוא בעל כל הרישיונות וההיתרים כנדרש לצורך מתן השירותים מושא חוזה זה והוא מתחייב לדאוג לכך כי במשך כל תקופת ההסכם עמו, פעילותו תנוהל בהתאם לתנאי הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על-פי כל דין. האחריות להשגת הרישיונות וההיתרים תחול על הספק והוא זה שיישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך;

3.3  כי הוא בעל היכולת, הניסיון, הידע המקצועי, הכישורים, המיומנות והאמצעים (לרבות אמצעים כספיים, כ"א, מכשור, מתקנים, ציוד וכיו"ב) בכדי לבצע את התחייבויותיו לפי מכרז זה בצורה נאותה וכפי שעונה על צרכי הרשות.

4.    איסור הסבה

4.1  הספק מצהיר ומתחייב, כי השירות נושא הסכם זה, יינתן על-ידו באופן עצמי ובלעדי. כמו כן מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב על ידי הרשות. מוצהר ומוסכם בזה כי לרשות הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים, כולן או מקצתן, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק ו/או מצד ג' כלשהו.

4.2  הרשות תהיה רשאית לראות בהקצאה ו/או בהעברת מניות של הספק או מי ממרכיביו, שיהיה בהם משום העברת שליטה בתאגיד הספק או מי ממרכיביו, ו/או מכירה ו/או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק, משום העברת זכויות על פי הסכם זה.  על הספק להודיע לרשות על כל פעולה כאמור בסעיף זה. עם קבלת הודעת הספק על ביצוע הפעולה כאמור, הרשות תודיעה לספק בכתב תוך  30 יום, אם בכוונתה לראות בפעולה העברת זכויות כאמור בסעיף זה.

4.3  בכפוף לאמור לעיל, יהיה הספק רשאי לספק לאחרים שירותים מחוץ למתן שירותיו עפ"י הסכם זה ובלבד שלא יפגע במתן שירותיו עפ"י הסכם זה ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותיו עפ"י ההסכם.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

5.   התחייבויות הספק

בהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על פי הסכם זה, הרשות מוסרת בזאת לספק והספק מקבל על עצמו לבצע את שירותי הבקרה בתחומי התכנון והפיתוח באופן שיענה על צרכי הרשות בהתאם למפרט ולהצעת הספק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק:

  - לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים על פי הסכם זה ונספחיו במומחיות ובמקצועיות הדרושים למתן שירותים מהסוג הנדון.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל לעשות כל דבר הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם מתן השירותים על-פי הסכם זה ונספחיו.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

6. מועדים ושלבי ביצוע

6.1  תקופת ההסכם תחל ממועד חתימתו של הסכם זה ע"י חשב הרשות או מי מטעמה, למשך 24 חודשים  ועד לתאריך: _________ (להלן - "תקופת ההסכם").

6.2  לרשות שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה המלא, להאריך את תקופת ההתקשרות באותם תנאים כקבוע במכרז ב -3 תקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 12 חודשים ומלבד שכלל תקופת ההתקשרות לא תעלה במצטבר על 60 חודשים (כולל תקופת ההסכם) ובלבד שיודיעו על כך בכתב וזאת לא יאוחר מ-3 חודשים לפני תום ההתקשרות המקורית, בחתימתם של המורשים להתחייב מטעמם ובכללם חשב הרשות. הרשות תיידע את הספק בדבר הכוונה להאריך את ההתקשרות עמו לא יאוחר מחודש לפני תום ההתקשרות.

6.3  הארכת ההסכם איננה כרוכה בתוספת תמורה, למעט תמורה המוגדרת במפורש כתלויה בתקופת ההסכם.

6.4	 למרות האמור לעיל רשאית הרשות להביא את הסכם ההתקשרות עם הספק לידי סיומו על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום מראש . יובהר, כי ששת החודשים הראשונים בהתקשרות יהוו תקופת ניסיון , אשר במסגרתה יהיה ניתן להפסיק את ההתקשרות ללא חובת הנמקה.

6.5	החליטה הרשות לסיים את תקופת ההתקשרות עם ספק במהלך תקופת הניסיון  לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות כלשהן לגבי כך, והרשות לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול /הפסקת מתן השירות.

6.6	על הספק יהיה להעביר את כל הידע שיצבור במהלך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, לחברה שתזכה במכרז הבקרה הבא אחריו.

6.7 מוסכם ומוצהר בזה, כי אי-עמידה של הספק בכל אחד מהמועדים הנקובים לעיל (להלן: "פיגור") תחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לרשות את כל הזכויות לפעול  על פי דין ו/או לנקות צעדים המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק. לצורך סעיף זה, פיגור משמעותו איחור באספקת השירות ו/או אי אספקתו 3 פעמים.

6.8    ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים של הרשות, אישור תקציב המדינה וקיום תקציב בפועל.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

7.   התחייבויות הרשות

7.1 הרשות מתחייבת לשלם את התמורה ע"פ הסכם זה כמפורט בהצעת הספק וביתר הוראות ההסכם, ובכפוף לקבוע בהסכם.

7.2  הרשות מתחייבת לשתף פעולה עם הספק על מנת שתאפשר לו ביצוע התחייבויותיו.

7.3  הרשות מתחייבת למסור לספק כל מידע המצוי בידיה והדרוש לספק לעניין הסכם זה.

7.4  הרשות תעמיד לרשות הספק כל מידע המצוי בידיה שיידרש על ידי הספק ולדעת הרשות הוא חיוני לביצוע השירות.

8.    פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה

8.1   מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי פעולות הספק בביצוע המטלות מושא הסכם זה, ילוו בפיקוח ובבקרה מטעמה של הרשות. למען הסר ספק, מובהר, כי אין באמור, כדי לגרוע מאחריותו של הספק לטיב ולמקצועיות מכלול השירותים שייתן במסגרת מכרז זה.

8.2  האחראי על ביצועו של הסכם זה מטעם הרשות הינה הגב' יונה אור-סבוראי ו/או מי מטעמה (להלן: "נציג הרשות").

8.3  לנציגי הרשות סמכות מכרעת לקבוע אם השירות הנדרש בוצע כראוי, עפ"י תנאי ההסכם, אם לאו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סמכויותיהם של נציגי הרשות מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף התמורה הכספית כאמור בהסכם זה. כל הוראה שיש בה משום הגדלת התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה ע"י מורשי חתימה של הרשות לרבות חשב הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב או מי מטעמו.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

8.4 ביקורת

8.4.1  נציג הרשות וכן חשב הרשות או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא מכרז זה.

8.4.2  ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר וכן הוכחות לתשלום הוצאות שוטפות עבור מתן השירותים.

8.4.3   מטרות הביקורת הן, בין היתר, לבחון את חוסנו הפיננסי של הספק, לוודא שהתשלום שמועבר לספק עבור מתן השירותים אכן משמש לאותם שירותים, ולפקח על עמידת הספק בדרישות חוקי העבודה, הוראות תכ"מ וכל דין אחר.

8.4.4  הספק מתחייב לאפשר את ביצוע הביקרות ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הכל בתנאי שהמידע והמסמכים המבוקשים רלוונטיים למטרות הביקורת המפורטות לעיל.

8.4.5  במקרים בהם תראה הרשות צורך לבדיקה מעמיקה ויסודית של השכר, יועברו תלושי שכר לביקורת.

8.4.6   על הספק להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שכל ההכנסות וההוצאות הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך ורק בחשבונות אלו כך שניתן יהיה לאתר את הוצאות הפרויקט והכנסותיו על פי מרכיבי התקציב.

8.4.7  הספק יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים על פי סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות רואה-חשבון מטעם חשב הרשות .

8.4.8  דוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת הרשות יהיו חייבים באישור רואה חשבון.

8.4.9  הספק מתחייב להעביר לרשות כל מסמך נוסף, לפי דרישת הרשות.

8.4.10 הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- שמירת סודיות ושמירת זכויות

9.1  מובהר בזה כי על הסכם זה חלות הוראות סעיפים 117 ו118- לחוק העונשין נוסח חדש התשל"ז - 1977. הספק מתחייב לחתום על ולהחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה על הצהרה על שמירת סודיות בנוסח נספח ח' למסמכי המכרז הצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

9.2   הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות הרשות בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוקים אלו ומכל חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע והנתונים שימצאו ברשותו.

9.3  הספק מתחייב להחזיר לרשות כל חומר שקיבל ממנה בעת ביצוע שירותים מושא הסכם זה, תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם. במקרה זה יצהיר הספק כי לא נשארו ברשותו שום חומר, מידע במדיה מגנטית וכיו"ב.

9.4  הספק מתחייב כי לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לביצוע העבודה וכי הוא לא יתיר למאן דהוא לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו באופן רשמי מראש ובכתב על ידי המוסמכים לכך ברשות.

9.5  מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות ההדדיות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול הסכם זה.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

10. ניגוד עניינים

10.1 השתתפות במכרז תהה אסורה לספק ולמי מעובדיו הנמצא בניגוד עניינים עם ביצוע העבודה נשוא מכרז זה. ניגוד עניינים כאמור בין אם תמורת תשלום או טובות הנאה אחרות, ובין אם ללא תמורה כלל לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם לאו.

10.2  מחשש לניגוד עניינים תהיה לרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האפשרות לפסול הצעה או להתנות תנאים והגבלות להסרת החשש האמור.

10.3  הספק ו/או אחד מאנשי הצוות המוצע אינו עוסק בביצוע עבודות בניה או פיתוח ו/או בייזום של בניה או פיתוח ו/או במתן שירותי ניהול לרשות בכל תחום אחר (שאינו שירותי בקרה) ו/או במתן שירותים מכל סוג לגופי הניהול המעניקים שירותים לרשות.

10.3  הספק ו/או אחד מאנשי הצוות המוצע אינו חלק מחברה כלכלית או חברה אחרת של רשות מקומית.

10.4  הספק ו/או אחד מאנשי הצוות ו/או מי מטעמם אינו בעל עניין כל שהוא בפרויקט המבוצע על-ידי הרשות.

10.5   הספק ו/או אחד מאנשי הצוות מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל מקרה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה וזאת החל מיום קבלת ההחלטה על זהותו של הספק הזוכה ועד לתום שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות עמו.

10.6  על הספק ו/או אחד מאנשי הצוות יחולו הוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969.

10.7  בכל מקרה נתון לרשות שיקול הדעת לקבוע, האם עניין בו עוסק הספק ושאינו חלק מן השירותים נשוא מכרז זה, יש בו כדי להעלות חשש לניגוד עניינים.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

11. התמורות הכספיות

11.1  תמורת מתן השירותים כאמור בהסכם זה, תשלם הרשות לספק על פי האמור בפרק 4 במסמכי המכרז ועפ"י הצעת הספק בנספח יא' למסמכי המכרז – טופס הצעת המחיר. התמורה שתוצג תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות הנלוות.

11.2  על הספק הזוכה להירשם לפורטל הספקים ולהגיש את חשבונותיו דרך הפורטל.

11.3  התמורה שתשולם ע"י הרשות לספק תהיה מורכבת כדלהלן:

11.3.1   המחיר לשעת עבודה לכל נותני השירותים בצוות תשולם לספק על בסיס מחיר שעת העבודה הקבוע בהוראת תכ"מ מספר 13.9.2 "העסקת נותני שירותים חיצוניים" (להלן: "הוראת תכ"מ") בניכוי ההנחה שנתנה ע"י הספק במסגרת ההצעה הכספית למכרז (נספח י"א).

# 11.3.2  תמורת שרותי ניהול צוות הבקרה ויועצים נוספים , הוצאות נלוות , ארגון ומנהלה תשולם עמלת ניהול בהתאם להצעת מחיר של הספק בסך של _____אחוז.

11.4  על הספק להעביר לחברי צוות הבקרה וליועצים הנוספים את מלא התמורה בגין עבודתם כאמור בסעיף 11  ואשר שולמה ע"י הרשות.

לרשות תהיה זכות לדרוש אסמכתאות להעברת התשלומים כאמור.

# 11.5  מובהר בזאת כי מעבר לתמורה זו, לא תשולם שום תמורה נוספת עבור שעות מתן השירותים  והיא כוללת כל הוצאה בה יישא הספק לרבות הוצאות נסיעה.

11.6   בסוף כל חודש יוגש חשבון על שעות שבוצעו בפועל ע"י הספק באותו חודש עד לתקרה מצטברת שהוגדרה וסוכמה עימו מראש ובכתב ובתוספת מע"מ כחוק.

11.7  התשלום יתבצע בהתאם להוראת החשכ"ל 1.4.3 בדבר "מועדי תשלום" ולאחר קבלת התוצרים והגשת חשבוניות וחשבונות מפורטים באישור חשב הרשות על פי הוראות החשב הכללי בחוזר חשב כללי לקביעת "מועד תשלום ספקים" כמפורט כדלהלן:

11.7.1 חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

11.7.2  חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.

11.7.3  חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

11.8  התמורה תכלול את כל ההוצאות הנלוות, כגון: תקורה, טלפון, הדפסות צילומים , נסיעות,  עזרים למיניהם וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת, כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת כלשהי מהמזמין, בקשר עם אספקת השירותים נשוא מכרז זה.

11.9  למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל, לא ישולם על ידי הרשות לספק לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה.

11.10 מובהר בזאת כי הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בביצוע השירותים, יספק על חשבונו את כל החומרים, המכשירים, כלי העבודה וציוד אחר שיהיו נחוצים לצורך ביצוע העבודה, ולא יהיה זכאי לכל החזר ההוצאות שיגרמו לו בגין ביצוע השירותים, מעבר לתמורה המפורטת לעיל.

11.11  הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו לו בעקבות ביצוע השירותים ואשר לא נקבע במפורש בהסכם זה שהמזמין חייב לשאת בו.

11.12  עדכון מחירים - ההצמדות לתעריפי יועצים יבוצעו בהתאם לכללים בהוראת התכ"ם, "כללי הצמדה", מס' 7.17.2. כאשר מיום הזכאות להצמדה, יוצמד תעריף ההתקשרות למדד הרלוונטי, בהתאם לתעריפי החשכ"ל בהודעה, תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, מס' ה.13.9.2.1.

11.13 סכום ההצמדה שיחושב ייקבע לפי המועד בו התקבלה החשבונית ברשות.

11.14 תאריך הבסיס – מועד החתימה על ההסכם לא עמד היועץ, עקב סיבות התלויות בו, במועדי ביצוע השירותים או באחד או יותר משלביהם, לא יהא זכאי להתאמת תעריפים בעד תקופת האיחור.

11.15 המזמין שקיבל את השירותים יאשר בכתב כי השירותים שהתקבלו בפועל, התקבלו בהתאם לתנאי ההתקשרות, וכי קיימת התאמה בין התפוקות שסופקו בפועל לבין התפוקות ואבני הדרך שהוגדרו במסגרת תנאי ההתקשרות. המזמין נדרש לאשר את החשבונית בכתב בהתאם לטופס המצורף בנספח ג' - מכתב אישור החשבונית של היחידה המקצועית.

12. אחריות לנזקים ושיפוי

12.1 הספק מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה, תוך הקפדה על רמת מקצועיות ושירות גבוהה, בהתאם לקבוע בהסכם זה, באמצעות ציוד תקין. מוצהר ומוסכם בזה כי הספק מקבל על עצמו לשאת באופן בלעדי בכל נזק שיגרם לרשות ו/או לצד שלישי איזה שהוא כתוצאה ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו או של מי מעובדיו ו/או של מי משלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

12.2  הספק מתחייב לשפות את הרשות ו/או את מי הפועל מטעמם בגין כל דרישה ו/או תביעה, לרבות תביעה לתשלום כספים, ו/או בגין כל הוצאה, שתופנה אל הרשות, ו/או מי הפועל מטעמה, בקשר עם ביצוע חיובי הספק על פי הסכם זה או הנובע ממנו, במישרין או בעקיפין, לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך שהמדינה ו/או מי הפועל מטעמה יהא צד לו. ההתחייבות לפי סעיף קטן זה הנה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תוקפו של הסכם זה, ללא הגבלת זמן. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לערוך ביטוחים כמוגדר בנספח י' למסמכי המכרז.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

13. רישיונות והיתרים

13.1  הספק מתחייב שיהיו בידיו ובידי המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז זה, כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על ידי כל הרשויות המוסמכות (רישיון עסק, מכבי אש, משטרת ישראל וכו') במשך כל תקופת ההסכם. הספק ידאג במשך כל תקופת ההסכם לחידוש הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים, כך שבמשך כל תקופת ההסכם פעילותו תנוהל בהתאם לתנאי הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין. כל האחריות להשגת רישיונות והיתרים אלה תחול על הספק והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. הרשות תהיה רשאית לדרוש מהספק הצגת רישיונות/אישורים אלה.

13.2  הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו במשך תקופת ההסכם בנושאים הקשורים למתן השרות נשוא מכרז זה.

13.3  במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאית הרשות לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

14. הספק ועובדיו

14.1  למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת הרשות לפעולתו של הספק על פי ההסכם. בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין הרשות לבין הספק או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו. לא הספק ולא מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל הרשות פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

14.2  הספק לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הספק ו/או ספקי המשנה יהיו האחראים היחידים והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או ספקי המשנה שלהם, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו - לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חלפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.

14.3   נציג הרשות לרבות הממונה על הביטחון ברשות, יהיו רשאי לדרוש מהספק הרחקתו של עובד מביצוע שירותים נשוא הסכם זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי וללא מתן נימוקים והספק מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן.
מובהר בזאת שהספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהוא בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

14.4  הרשות לא תהיה חייבת לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו בשל כך שנציג הרשות דרש את הרחקתו של עובד על כל הכרוך בכך.

סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

15. הפסקת ההתקשרות

15.1 מוסכם בזה כי הרשות תהיה רשאית להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה וזאת מנימוקים סבירים. פעלו הרשות מכוח זכותם על פי האמור בהסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד למועד ההפסקה.

15.2 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיו הרשות רשאים להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והספק יחשב למי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

15.2.1  פיגור ואי-עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע שירותים נשוא ההסכם. לצורך סעיף זה, פיגור משמעותו איחור באספקת שירות ו/או אי אספקתם 3 פעמים.

15.2.2   פגיעה ברמת שירות בהתאם לקבוע בהסכם ובהתאם לדרישות הרשות.

15.2.3   אי-עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבע בהסכם, לאחר שניתנה לספק הזמנת עבודה נוספת לתיקון המצב ועמידה בהתחייבויותיו המהותיות.

15.2.4  אם תוגש כנגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך 30 יום.

15.2.5  אם יוצא נגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או ימונה לו מפרק זמני.

15.2.6  אם יוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך 30 יום.

15.2.7  אם יורשע הספק בעבירה פלילית ו/או יוגש נגדו כתב אישום פלילי לבית המשפט ו/או תפתח נגדו חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

15.2.7  אם ימצא כי הספק העביר מידע השייך לרשות לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם הרשות.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

16.  קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע מהן בתום   לב ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.

17.  ערבויות ובטחונות

17.1  כבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה מתחייב הספק להמציא מעבר לחתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א-1981, אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 300,000 ₪ שתעמוד בתוקפה עד 90 יום  מתום תקופת ההסכם. (נוסח הערבות מצ"ב כנספח א').

17.2   אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על הרשות חובה כלשהיא.

17.3   הערבות תשוחרר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

17.3.1 השלמת כל השירותים הנדרשים במסגרת המכרז וכפי שהוטלו על הספק.

17.3.2  העברת כלל החומרים, המפות, המידע אשר נוצרו על ידי הספק במהלך עבודתו.

17.3.3  הגשת כתב היעדר תביעות חתום ואישור חשבון סופי על ידי המזמין.

18. ביטוחים

א.	הספק הזוכה מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, ולהציג לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1.	ביטוח חבות מעבידים

א.	הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

ב.	גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ג.	הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

ד.	הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותם.

2.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א.	הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

ב.	גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 4,000,000 ₪ , למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ג.	בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

ד.	בקרים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים ובעלי תפקידים אחרים, שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

ה.	רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

ו.	הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

ז.	הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב,  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

3.	ביטוח אחריות מקצועית

א.	הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

ב.	הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו, אחריותם הישירה של בעלי המקצוע מטעמו ובגין כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לשירותי בקרה בתחום התכנון והפיתוח ובין היתר שירותי בקרה על גופי ניהול ועמידתם בחוזים מול הרשות, בקרה תכנונית הנדסית תקציבית פיננסית וחשבונאית, הכנת חוו"ד, עריכת דוחו"ת, עריכת תחשיבי עלות תכנון והוצאות, בדיקת מסמכים, ניתוח מידע, זיהוי ומיפוי סיכונים ומתן פתרונות, תיאום, פיקוח ובקרה על קיום מכרזים, הצבת משקיפים בוועדות מכרזים, ניהול מאזנים, בקרת לו"ז, בקרה על הפיקוח העליון, ביצוע הדרכות והכשרות, תכנון וניהול בקרת תכנון, הכנה ואישורי תכניות עבודה, הכנת נהלים והנחיות כולל בתחום ההנדסי, סיוע בעריכה גיבוש ועדכון חוזים אחידים, תשתיות על, הקמה ועדכון מס"ד נתונים ממוחשב, ניהול מידע, סריקת מסמכים והעברתם לארכיב,  עבור מדינת ישראל-  הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

ג.	גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ד.	ככל ואחריותם הישירה של בעלי מקצוע מטעם הספק אינה מכוסה בביטוח זה - יחולו גבולות האחריות הבאים בגין כ"א מהביטוחים שיוצגו בגין בעלי המקצוע כדלקמן:

-	 רואה חשבון- גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

-	 כלכלן/יועץ כלכלי/שיווקי – גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

-	 מהנדס – גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

-	אדריכל - גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ה.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

-	מרמה ואי יושר של עובדים.

-	אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

-	אחריות צולבת, אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל –         הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, כלפי הספק.

-	הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ו. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, ככל  שיחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

4.	ביטוחים נוספים

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק הזוכה על פי מכרז והסכם זה, מתחייב הספק לוודא  כי בעלי מקצוע, יועצים, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה יערכו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב , ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם ויכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

5.	כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק (חבות מעבידים, צד שלישי, אחריות מקצועית) יכללו התנאים הבאים:

א.	בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

ב.	המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ועובדיהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ג.	הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ד.	ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

ה.	כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

ו.	תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל למעט אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

ז.  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

ח.	הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בתוקף.

ט.	אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בגינו ובגין קבלן/ קבלני המשנה מטעמו עד למועד חתימת החוזה.  הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

י.  מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים בנספח זה לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

יא'.	מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, שומרות לעצמן את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל.

יב'.	הספק מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, או על מי מטעמן כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

יג'.	למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני  רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

יד'.	אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

19. קיזוז ועיכבון

מוצהר ומוסכם כי לרשות הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על פי  הסכם זה, כל חוב,  הוצאה ו/או תשלום שנעשו על ידי הרשות או שהיא נדרשת  לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על הספק, וכל תשלום שהספק חייב לרשות  כפיצוי מוסכם על פי הסכם זה. בהתחשב במהות השירות ויחודו הספק מוותר בזאת על  זכות עיכבון העומדת לרשותו עפ"י כל דין.

20. הוראות עיקריות ובסיסיות

הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים 4,5, 6 , 8, 9, 10, 12, 13 , 14 ו-15- להסכם  זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, לרבות הצעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

21.  הוראות כלליות

21.1 כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצדם של הרשות במימוש

זכות מזכויותיה על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה

ונחתמה בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם הרשות.

21.2 כל שינוי במועדים הנקובים בהסכם זה כמו גם כל שינוי אחר בו, יהא חסר תוקף אלא אם

כן נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.

21.3 פרשנות:

21.3.1  בכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין הוראות מכרז זה ובין הוראות ההסכם, גוברות הוראותיו של המכרז אלא אם כן תודיע הרשות בכתב ובמפורש אחרת. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם ע"י הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.

21.3.2  כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או משקל בפירוש ההסכם.

21.3.3  לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון בכתב ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.

21.4 המצאת אישורים

21.4.1  כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ע"י הרשות לפי הסכם זה ימציא הספק את האישורים בהתאם לטופס פתיחת ספק נספח ה' להסכם.

21.5   סמכות השיפוט:

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או

הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.

21.6  משלוח הודעות:

מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד להסכם זה לצד האחר בדואר רשום על פי הכתובות הרשומות להלן תראה כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד שליחתה כאמור.

הודעה שנמסרה ביד תיחשב שנתקבלה במועד המסירה.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה

המזמין: _____________________________________

הספק:                                             .

_____________		_______________  	________________

נספח א' להסכם  - ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד ממשלת ישראל

באמצעות הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים.

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 250,000₪ (במילים: מאתיים חמישים אלף שקלים)

שיוצמד למדד המחירים לצרכן  מתאריך _________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") מס' ח.פ / ע.ר. __________________ בקשר עם חוזה ___________________________________________________.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק _________________/ חב' הביטוח שכתובתו:____________________             שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________   ___________________________

מס' הבנק ומס' הסניף           כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

_______________     ______________       ________________

תאריך              שם מלא               חתימה וחותמת

*ערבות צמודה למדד המחירים לצרכן

נספח ב' להסכם – טופס דיווח והצהרה על ביצוע שעות

שם הספק ________________________________

חוזה מיום _______________________

מכרז מספר 1-2020 למתן שירותי בקרה בתחומי התכנון והפיתוח עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

הריני להצהיר בזאת כי בחודש _______________ לשנת __________________

ביצעתי את שעות הייעוץ המפורטות בטופס דיווח זה .

דיווח שעות

- השעות המדווחות אינן כוללות זמן נסיעה, אלא שעות עבודה נטו מצידי.

- לא נתקבל אצלי שכר או החזר הוצאות אחר בגין כל אחת מהשעות המפורטות בתצהיר זה.

- לא דרשתי ולא אדרוש תשלום בגין כל אחת מהשעות מגורם אחר כלשהו.

נספח ג' להסכם – מכתב אישור החשבונית של היחידה המקצועית

תאריך:___/___/___

מאת (היחידה המקצועית) :_______  _____

לכבוד (חשבות הרשות) :__        __  ______

הנדון: אישור חשבונית עסקה

מספר חשבונית:____________

הנני לאשר כי בדקתי את החשבונית המצורפת, על שם ______________ (שם הספק),

על סך __________ש"ח  (כולל מע"מ).

- הנני מאשר כי השירותים שהתקבלו בפועל, התקבלו בהתאם לתנאי ההתקשרות, וכי קיימת התאמה בין התפוקות שסופקו בפועל לבין התפוקות ואבני הדרך שהוגדרו במסגרת ההתקשרות. על כן, הנני מאשר/ת את התשלום בגין שירות/ מוצר זה.

- הנני מאשר כי השירותים שהתקבלו בפועל, התקבלו בהתאם לתנאי ההתקשרות, וכי קיימת התאמה בין מספר השעות שהוצהרו בדרישת התשלום לבין מהותם של השירותים שניתנו בפועל והיקפם. על כן, הנני מאשר/ת את התשלום בגין שירות/ מוצר זה.

שם פרטי ושם משפחה:_____________

תפקיד:________________________

חתימה:________________________

נספח ד' – חוזה שימוש בפורטל ספקים

| שנתחם ביום |  | בחודש |  | שנת |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

בין:	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי החשב הכללי

(להלן – הממשלה)

מ צ ד א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________ ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה ______________________

(להלן – המשתמש)

מ צ ד ש נ י

הואיל 	והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

והואיל 	והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו על ידי משרד האוצר מפעם לפעם,

והואיל והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

      - מבוא ונספחים

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - פרשנות

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" – כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" – מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

  - "גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

  - פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות על ידי משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם על ידי משרדי הממשלה.

  - עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה(ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות –"כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

  - הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה.		
כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

  - תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

  - שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

  - תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.
מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר על ידי גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

  - זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

  - ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. 	
גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

  - שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש על ידי פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת על ידי הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

  - בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו על ידי החשב הכללי מעת לעת.

  - שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או על ידי שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע על ידי שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

  - חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

  - ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‎14 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

  - ביטול החוזה

  - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

  - הסבה

זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

  - סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

  - הודעות

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

  - כתובות הצדדים

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש – _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

| שם |  | חתימה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | חתימה |  |

חתימות המשתמש

| שם |  | חתימה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | חתימה |  |

נספח א' לחוזה שימוש בפורטל ספקים – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1 או VISTA

  - Windows XP – עם 3 Service Pack ומעלה.

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם, NETVIEWER הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת קישור לפורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נספח ב' לחוזה שימוש בפורטל ספקים – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

      - כי איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

      - אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי על ידי נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.	
יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

      - ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

      - הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

      - פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

| א. | שם מלא |  |
| --- | --- | --- |
| ב. | כתובת מלאה |  |
| ג. | ת.ז |  |
| ד. | תפקיד אצל המשתמש |  |
| ה. | מספר טלפון בעבודה |  |
| ו. | מספר טלפון בבית |  |
| ז. | מספר טלפון נייד |  |
| ח. | כתובת דואר אלקטרוני |  |

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

| שם מלא: |  |  |  | שם מלא: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ת.ז./ח.פ.: |  |  |  | ת.ז./ח.פ.: |  |
| כתובת: |  |  |  | כתובת: |  |

למילוי על ידי עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

- כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)............................................. ת.ז................................................ ת.ז..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.

- נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:

  - להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").

  - כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.

  - לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.

| חתימה |  |
| --- | --- |
| חותמת |  |
| מספר רישיון |  |
| שם המשרד |  |
| כתובת |  |
| ספר טלפון |  |

נספח ה' – טופס פתיחת ספק זוכה במכרז

תאריך:________________

#### שם המוטב: ____________ מס' ת"ז/שותפות רשומה/ח.פ:_____________ כתובת: __________

פרטי בנק: שם הבנק: __________ מס' סניף: _______  מס' חשבון: ________________

•	יתקבל צילום צ'ק או מסמך רשמי מהבנק.

שמות מורשי חתימה המוסמכים לחתום בשם החברה :

שם : _______________  מס' ת.ז. _____________  חתימה וחותמת: _____________

אישור הבנק/עו"ד/רו"ח

אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי הנ"ל מוסמך/ים לחתום בשם החברה /עצמאי/ שותפות רשומה

וחשבון הבנק שייך לחברה/ עצמאי/ שותפות רשומה.

שם המאשר/ת: _______________ חתימה וחותמת בנק/עו"ד/רו"ח__________________ ___________________

שם : _______________  מס' ת.ז. _____________  חתימה וחותמת: _____________

|  | הצהרת הספק אני הח"מ מצהיר בזאת כדלקמן: - אין לי מספר/י ספק פעילים ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. - יש לי מספר/י ספק פעילים ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. 1.___________2.___________3.________ (חתימת הספק וחותמת) ____________________ |
| --- | --- |

יש לצרף: 1. תעודת חברה מרשם החברות/עמותות/צילום תעודת זהות/תעודת שותפות רשומה

2. תעודת עוסק מורשה

3. אישור ניכוי מס במקור (מאגף מס הכנסה).

4. אישור ניהול ספרים בתוקף (מאגף מס הכנסה).

5. צילום חשבונית מס לדוגמא.( לעמותה יש לצרף קבלה)

6. לציין כתובת דואר אלקטרוני ומספר פקס' (חובה).

7. איש קשר לפורטל ספקים.

אל: גב' מיכל ביטון  טל':08-6268715  פקס מס': 08-6268764, מייל:  MichalB@moag.gov.il