[מנהל]

משרד המשפטים

מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי

מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום 04/05/2021 , בשעה 12:00

| ‏תשפ"א |  | מרץ 2021 |
| --- | --- | --- |

מבוא

- משרד המשפטים (להלן: "המזמין") מזמין מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי משרד המשפטים. כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן – "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- למכרז רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם תאגיד או יחיד (להלן – "המציע") העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו והמסוגלים לספק את ביצוע העבודות כאמור במסמכי המכרז.

- יובהר כי השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו אך ורק על ידי המציע הזוכה במכרז וכי למציע לא תעמוד האפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר. השירותים יבוצעו על ידי המציע בעצמו ובאחריותו המקצועית.

- המשרד יהיה רשאי להתקשר עם מספר מציעים ולחלק את העבודה ביניהם או כל חלוקה אחרת שיבחר. המשרד אינו מתחייב להתקשר עם מי מהזוכים. ההתקשרות תבוצע בהתאם למגבלות תקציב.

- הזוכה במכרז ימנה איש קשר מטעמו אשר יהיה איש הקשר הישיר עם המשרד, יהיה אחראי וירכז את כלל השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה.

- עוד יובהר, כי בין המציע או מי מנותני השירותים מטעמו ליחידה לא יתקיימו יחסי עבודה.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

- ככל שלא יאושר תקציב המדינה, ההתקשרות עם הספק הזוכה תמומש בכפוף לאישור ועדת החריגים הפועלת במשרד האוצר.

בכבוד רב,

תוכן העניינים

מבוא	1

תוכן העניינים	2

הנחיות כלליות	4

1. הוראות כלליות	4

2. הגדרות מושגים	4

3. השירותים הנדרשים	7

4. לוח זמנים לעריכת המכרז	7

5. תקופת ההתקשרות	7

6. סיור ביחידות המעבר	8

7. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז	8

8. דרישות נוספות	10

9. הצעה של המציע לבדו	11

10. הצעת מחיר	11

11. בדיקת ההצעות והערכתן	11

12. תנאי מתן השירותים על ידי ספק השירותים	17

13. מנגנון התמורה ואבני דרך לתשלום	17

14. פרסום המכרז ומתן מענה לשאלות הבהרה	19

15. אופן הגשת ההצעות	21

16. תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז	23

17. שינויים והסתייגויות	23

18. שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים	23

19. סיווג ביטחוני	24

20. אבטחת מידע	25

21. שרשרת האספקה	26

22. עיון בהצעת הזוכה	26

23. התחייבויות המציע הזוכה	27

24. פיקוח ובקרה מטעם המזמין	28

25. בחירת כשירים נוספים	28

26. זכויות המשרד לפי מכרז זה	28

נספח א' – חוברת ההצעה	30

נספח א'1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	37

נספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	38

נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	40

נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות	42

נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה	43

נספח א'6 - התחייבות להעדר ניגוד עניינים	44

נספח א'7 – הצהרה לשמירה על סודיות	46

נספח א'8– אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים והעדר הערת עסק חי	48

נספח א'9 – מתודולוגיה מוצעת	50

נספח א'10 – תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות	51

נספח ב' – הצעת מחיר	52

נספח ג' – הסכם התקשרות	54

נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים	77

נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נוסח ערבות לביצוע	89

נספח ג'5 לחוזה ההתקשרות –    הצהרה בהתאם לסעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011	91

נספח ג'6 לחוזה ההתקשרות – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי	92

הנחיות כלליות

בשם משרד המשפטים (להלן: "המזמין"), הריני פונה אליכם בזאת בבקשה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי. פרק זה כולל רקע, מתכונת ביצוע העבודה, התנאים הכלליים להגשת ההצעות, אופן הגשת ההצעות והדרך לבחירת הזוכה.

על המציעים לקרוא בעיון פרק זה. הצעות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים בפרק זה עשויות להיפסל. לא תתקבלנה טענות כלשהן כאילו לא ידע מי מהמציעים את תנאי פרק זה, או כי לא הבין אותם כראוי.

הוראות כלליות

  - פנייה זו מכילה את פרטי המכרז וחוברת ההצעה:

    - פרטי המכרז – בחלק זה מפורטים מהות הבקשה, אופן הגשת הצעות ואופן בחירת הזוכה.

    - חוברת ההצעה – נספח א' שישמש להגשת ההצעות. הצעות שלא תוגשנה על גבי טופס זה תפסלנה על הסף וכל שינוי שיתבצע על גבי טופס זה משולל תוקף ועשוי להביא לפסילת ההצעה.

  - בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

  - כל המסמכים המצורפים למסמך זה כולל פרק המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז והמזמין, ויש לראותם כמשלימים אותו.

הגדרות מושגים

| גוף ציבורי | משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, תאגיד ע"פ חוק; רשות מקומית; |
| --- | --- |
| "ההצעה" או "הצעת הספק" | הצעת הספק למכרז על נספחיה. |
| "היזם" | חברת אפי נכסים זיכיונות ירושלים בע"מ אשר מקימה את המשכן החדש ותהיה אחראית לתפעולו לאחר האכלוס. |
| "היחידות" או "יחידות המעבר" | יחידות או משרדי משרד המשפטים אשר מיועדות לפינוי ומעבר למשכן החדש, כהגדרתו להלן.(רשימת היחידות מצורפת בנספח ג'3 – מפרט השירותים) |
| "המכרז" | מכרז פומבי זה לאספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי משרד המשפטים מס' 08-2021 אשר פורסם בתאריך 11.03.2021 על כל חלקיו לרבות שינויים והבהרות שיערכו בהמשך, אם יערכו. |
| "הממונה" | מי שימונה ע"י המשרד לצורך התקשרות עם הספק הזוכה. |
| "המציע" | גורם שהגיש הצעה בכתב למשרד למכרז זה. |
| "המשכן החדש" | פרויקט בניין משרד המשפטים החדש, שמוקם בכתובת נתנאל לורך 1. |
| "המשרד" או "הלקוח" או "המזמין" | משרד המשפטים. |
| "הספק" או "הספק הזוכה" או "הזוכה" | מציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה ואשר יהיה אחראי למתן שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי משרד המשפטים עפ"י דרישות מכרז זה. |
| "הפרויקט" | פרויקט מעבר, פינוי ואכלוס משרדי משרד המשפטים בהתאם לכלל הדרישות המפורטות בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים. |
| "הצמדה" | - סעיף זה בוטל. כמו כן, במכרז זה לא יבוצע הצמדה וזאת בהתאם לסמכותה של ועדת המכרזים בהוראת התכ"ם 7.5.2.1 (הצמדות) בסעיף 2.1.2 "ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי בהתקשרות שאורכת יותר מ- 12 חודשים (כולל זכות ברירה) לא תבוצע הצמדה". |
| "השירותים" | שירותי ניהול מעבר ואכלוס משרדי משרד המשפטים בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במכרז זה, לרבות נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, הדרישות הנגזרות ממנו ובתוספת התחייבויות המציע בחוברת ההצעה. |
| "חברת הניהול" | חברת הניהול של הבניין מטעם היזם. |
| "חוזה ההתקשרות" | ההסכם שייחתם בין המשרד לזוכה על פי הנוסח המצורף למסמך זה נספח ג' – הסכם התקשרות להלן. |
| "חוק חובת המכרזים" | חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992; |
| "חוק עובדים זרים" | חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; |
| "חוק עסקאות גופים ציבוריים" | חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; |
| "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו", "חוק שוויון זכויות" | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013; |
| "חוק שכר מינימום" | חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; |
| "מיפוי" | קיטלוג ואבחנת הציוד (כהגדרתו להלן) בין שמיועד להעברה ובין שאינו מיועד להעברה. |
| "מנהל הבית" | מנהל המשכן החדש מטעם חברת הניהול של היזם. |
| "נותני השירות" | הספק הזוכה, לרבות עובדיו והבאים מטעמו והכול בכפוף לאישור המשרד. |
| "נציג המזמין" | נציג המזמין אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע, ינחה אותו, יבקר ויבצע הזמנות עבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז; |
| "נציג הספק" | מי שירכז מטעם הספק הזוכה את מתן השירותים למשרד. |
| "ציוד" | כלל הרכוש הקבוע והמתכלה הקיים בדיור הישן, לרבות, הריהוט, המכשור, המסמכים וכיוצ"ב המיועד למעבר ושאינו מיועד למעבר, המצוי כיום במשרדי המזמין שמיועדים לפינוי ומעבר. |
| "קיטלוג" | סימון שיטתי של כלל הציוד במכרז זה. |
| "שלב מעבר יחידה ראשונה" | מעבר מקדים של אחת או מספר יחידות של המשרד, המהווה דוגמא מייצגת למעבר המרכזי נשוא מכרז זה. |
| "תצהיר בכתב" | כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש),התשל"א-1971. |
| "תקופת ההתקשרות" | החל מחתימת ההסכם ולמשך הפרויקט, כאמור בסעיף ‎5.1 להלן. |
| "תקנות חובת המכרזים" | תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. |

השירותים הנדרשים

מטה משרד המשפטים והיחידות השונות מבוזרות כיום במספר מבנים בירושלים וכן בתל אביב, המתאפיינים בריחוק פיזי זה מזה. כך למשל, הנהלת המשרד (השר, המנכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה) ממוקמים ברחוב סלאח א-דין, חשבות המשרד ויחידת הרכש במבנה ברח' המלך דוד ועוד. יובהר כי המעבר כולל יחידות נוספות בנוסף למטה. כמו כן יש מיעוט יחידות שיעברו מתל אביב. פירוט מלא ניתן למצוא בפרק 2 – מפרט השירותים.

במסגרת פרויקט בינוי קריות הממשלה, מרבית יחידות המטה של המשרד מיועדות לעבור למבנה חדש, אשר נמצא בתהליכי בנייה מתקדמים, הממוקם בקריית בן גוריון (קריית הממשלה בגבעת רם, ירושלים).

לקראת אכלוס הבניין, מעונין המשרד להתקשר עם חברה, אשר תספק למשרד שירותי ליווי וניהול פרויקט המעבר.

מפרט השירותים, השירות ושיטת העבודה הנדרשים לביצועו של מכרז זה מפורטים בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים.

לוח זמנים לעריכת המכרז

| פעילות | תאריך |
| --- | --- |
| פרסום המכרז | 11/03/2021 |
| מועד אחרון להגשת בקשה להשתתפות בסיור | עד ליום ה- 24/03/2021 עד השעה 10:00 |
| סיור קבלנים | ביום 25/03/2021 בשעה 11:00 |
| המועד האחרון להגשת שאלות להבהרות | 14/04/2021 עד השעה 12:00 |
| המועד האחרון למענה לשאלות הבהרה | עד ליום 21/04/2021 |
| מועד תחילת הגשת הצעות | 28/04/2021 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | עד ליום 04/05/2021, בשעה 12:00 |
| תוקף ההצעה | 31/12/2021 |

המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על-ידי נציג.

תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות בין המשרד לזוכה תהא שנתיים (2) או עד לסיום הפרויקט המוקדם מביניהם. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה או בתקופות נוספות של עד חמש (5) שנים עד להשלמת כלל דרישות ומאפייני הפרויקט המפורטים בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, הדרישות הנגזרות מהם ומתכניות העבודה העקרונית והמפורטת ועד להודעה כתובה מטעם המזמין שהספק מילא את כל התחייבויותיו במסגרת המכרז. כוונת המזמין היא להשלים את ביצוע הפרויקט מהר ככל האפשר.

  - ערבות הביצוע מטעם המציע תוארך על ידו ועל חשבונו, בהתאם לדרישת המזמין ככל שהפרויקט יתארך מעבר לתאריך הנקוב בסעיף ‎5.1 לעיל.

  - מבלי לגרוע מהאמור, ששת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירות. באם בתום תקופה זו לא יהיה המשרד שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה לאלתר ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. מודגש כי הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי המשרד באמצעות ועדת המכרזים לפנות למציע שדורג הבא אחרי הזוכה להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים.

סיור ביחידות המעבר

  - בתאריכים שיקבעו על ידי המשרד ייערכו סיורי קבלנים חובה. על כל מציע להשתתף בסיור קבלנים אחד בלבד. מציע שלא יגיע וירשם בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש הצעתו. הסיור יתקיים בלשכה הראשית חובה וביחידות נוספות לפי שיקול דעתו של המזמין.

  - יש לתאם הגעה לסיור קבלים במייל לתיבת מכרז בכתובת michraz@justice.gov.il  עם הפרטים הבאים: שם ושם משפחה, ת"ז ומס' פלאפון של הנציג שישתתף בסיור, עד ליום 24.03.2021 ועד השעה 10:00 (כאמות בטבלת המועדים לעיל).

יובהר כי, בשל מגפת הקורונה, לסיור הקבלנים יגיע נציג אחד בלבד מטעם המציעים, כמו כן, המשרד יפעל בהתאם לתו הסגול.

  - המציעים יהיו רשאים לבקר ביחידות מעבר נוספות, כמפורט בסעיף ‎3.5 לנספח ג'3 – מפרט השירותים, לצורך התרשמות וגיבוש הצעתם. הביקור בכל יחידה יתקיים בתיאום מראש עם נציג המזמין ביחידה.

  - המועד האחרון לביקורים ביחידות המעבר הנוספות הוא 13/04/2021 (יובהר כי המשרד סגור בשבתות וחגים לרבות חול מועד פסח).

  - יובהר שבביקורים אלו לא תינתן האפשרות לשאול שאלות נשוא המכרז, ומטרתם היא לאפשר למציעים להתרשם מהשירותים שיידרשו בפועל בלבד. שאלות בנוגע למכרז יופנו אך ורק בהתאם לסעיף ‎14 להלן בלבד. רק התשובות שיפורסמו במסגרת המענה לשאלות הבהרה של המשרד יהיו תקפות. ככל שתישאל שאלה במסגרת ביקור ביחידה, המשרד לא יהיה אחראי למתן התשובה והיא לא תעמוד בתוקף במכרז.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

  - תנאי סף מנהליים

    - המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין ומהווה ישות משפטית אחת. יובהר כי הצעה של גוף המהווה יותר מישות / תאגיד אחד לא תחשב כעומדת בתנאי הסף, ותיפסל. על המציע לצרף תעודת ההתאגדות של התאגיד או נסח חברה ואישור עו"ד/רו"ח לגביי זהות מורשה החתימה של התאגיד. לא ניתן להגיש הצעה על ידי שותפות שאינה רשומה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

      - ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה – המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה (2019/2020) והוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע נסח חברה/שותפות עדכני (לשנת 2021) המעיד כי החברה איננה חברה מפרה או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, כמו כן היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת:	 www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim. אישור זה יועבר לידי המשרד גם בעת מימוש האופציה עם הזוכה מעת לעת.

- תעודת עוסק מורשה ולגבי מציע שהוא תאגיד יש לצרף בנוסף תעודת התאגדות. במידה שהמציע הוא שותפות לא רשומה, על המציע לצרף להצעתו הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הוא שותפות לא רשומה.

    - אם הגוף המציע הוא מלכ"ר עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת (2021).

- לצורך הוכחת סעיף זה במידה והמציע הוא מלכ"ר יש לצרף אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית.

    - המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), לרבות:

      - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

      - תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

    - המציע יצהיר בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח נספח א'2 למכרז.

    - המציע יצהיר כי לא תיאם את הצעתו.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בנוסח נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

    - המציע יתחייב לעשות שימוש בתוכנות מקוריות בלבד במסגרת אספקת השירותים נשוא המכרז.

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות וזאת על גבי הטופס המצורף נספח א'4 למכרז.

    - לא קיים חשש לקיומו של המציע עסק חי

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספח א'8– אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים והעדר הערת עסק חי

    - המציע (ואם המציע הוא תאגיד – גם מנהליו ובעלי השליטה בו כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), לא הורשע בעבירה ביטחונית, בעבירה שנושאה פיסקאלי, או בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע הצהרה בנוסח נספח א'10 – תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

  - תנאי סף מקצועיים

המציע

    - למציע ניסיון מצטבר מוכח של מתן שירות ניהול פרויקטים של מעבר משרדים, עבור ארגונים או חברות בהיקף מצטבר של לפחות 20,000 מ"ר ברוטו (אכלוס) ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. מתוך פרויקטים אלו, פרויקט אחד לפחות בהיקף של 5,000 מ"ר ברוטו (אכלוס).

לדוגמה: 2 פרויקטים של 7000 מ"ר ופרויקט אחד של 6,000 מ"ר לחלופין פרויקט אחד של לפחות 20,000 מ"ר יעמוד בתנאי סף זה.

      - לצורך הוכחת סעיף זה ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎10 לנספח א' – חוברת ההצעה.

מנהל הפרויקט

המציע יעמיד מנהל פרויקט המיועד על ידו לניהול וביצוע כלל המשימות הכרוכות בהתקשרות זו.

    - על מנהל הפרויקט להיות בעל ניסיון בניהול 3 פרויקטים לפחות, ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, של מעבר משרדים עבור ארגונים וחברות. לעניין זה, כל פרויקט נדרש להיות בהיקף של 5,000 מ"ר לפחות (אכלוס).

      - לצורך הוכחת סעיף זה ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎01 לנספח א' – חוברת ההצעה.

הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה תדחה על הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מחויב לעשות כן) לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות המכרז.

דרישות נוספות

  - המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎5 לנספח א' למכרז.

  - המציע יצרף להצעתו התחייבות להיעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע (נספח א'6 ).

  - המציע יצרף להצעתו הצהרה לשמירה על  סודיות חתומה על-ידי המציע (נספח א'7).

  - המציע יצרף להצעתו מתודולוגיה מוצעת לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות (נספח א'9 – מתודולוגיה מוצעת).

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - המציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על טופס הגשת ההצעה (נספח א') יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום על ידי עורך דין בדבר מורשי החתימה המורשים לחייב את המציע, בנוסח נספח א'5. מובהר כי אם המציע הוא שותפות לא רשומה, האישורים הנדרשים על פי  המכרז יינתנו על שם השותפות או על שם אחד מהשותפים.

  - כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז.

הצעה של המציע לבדו

  - ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או גורמים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. כמו כן, לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים ו/או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אלו מהעבודות.

  - אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת ובשמה בלבד. על המציע בעצמו, כאישיות משפטית נפרדת, לעמוד באופן מלא בכל התנאים המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז, (ולא ניתן יהיה לייחס למציע עמידה בדרישה של כל גוף אחר לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף 323 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז.

  - לעניין תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח, על המציע להוכיח כי עד מועד הגשת ההצעה, השלים ביצועם של עבודות ו/או שירותים במספר הנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (לעניין זה, עבודה אחת ו/או פרויקט אחד ו/או שירות אחד משמעם עבודה, פרויקט או שירות לפי העניין שניתנו למזמין אחד על פי חוזה).

הצעת מחיר

  - הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס בנספח ב' – הצעת מחיר ותכלול התייחסות לכל הפרמטרים שבו.

  - הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים לפי מסמכי המכרז לצורך ביצוע מלא של כל הפעילות הנדרשת. המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת שירות מכרז זה, שלא נכללה במסגרת הצעת המחיר המוצעת.

בדיקת ההצעות והערכתן

  - בחינת ההצעות תיעשה על סמך בדיקת איכות ההצעות והצעות המחיר, לפי המשקולות להלן:

    - איכות – 40%

    - הצעת המחיר – 60%

  - הבחינה תעשה בארבעה שלבים:

    - בשלב א' תיבדק שלמות ההצעה ועמידת המציעים בתנאי הסף.

    - בשלב ב' יחושב ציון האיכות הכולל למציעים והצעותיהם.

    - בשלב ג' תיבחן הצעת המחיר.

    - בשלב ד' יחושב הציון המשוקלל של ההצעה.

  - שלב א': בחינת עמידה בתנאי סף

    - בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות (למעט הצעות המחיר) אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט בסעיף ‎4 לעיל, ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות כפי שמוצג בסעיף ‎6.

    - בחינת הצעות חסרות

      - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

      - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם הדרוש לשם קבלת החלטה במכרז זה על פי הפרמטרים הקבועים בו בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז – הכל בכפוף להוראות התכ"מ, להוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

      - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לבקשות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

    - רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב השני של בדיקת ההצעות.

  - שלב ב': בחינת איכות ההצעה (לפי המשקל בסעיף ‎11.1.1 לעיל)

    - בשלב השני, תיבדק איכות ההצעות בהתאם לניסיון המציע וניסיון מנהל הפרויקט מטעמו.

    - המזמין יבדוק ראשית את איכות ההצעות בפרמטרים 1-4 בטבלה שבסעיף ‎11.4.4 להלן. רק 5 המציעים בעלי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בפרמטרים אלו, יזומנו לראיון.

    - על אף האמור בסעיף ‎11.4.2 לעיל, המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן לראיון מציעים נוספים, אשר הניקוד המצטבר שלהם בפרמטרים 1-3  (מתוך 80%), נמוך במצטבר בלא יותר מ-10% מציון ההצעה בעלת הניקוד החמישי בגובהה בפרמטרים 1-3.

    - להלן פירוט הקריטריונים שעל פיהם ינוקדו ההצעות האיכותיות:

| מס"ד | פרמטר | פירוט | משקל |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ניסיון המציע | עבור כל פרויקט מוכח של המציע למתן שירות ניהול פרויקט מעבר של משרדים, ארגונים וחברות בהיקף של לפחות 5,000 מ"ר ברוטו לכל פרויקט במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה למכרז, מעבר לפרויקט הנדרש בתנאי הסף בסעיף ‎7.2.1, יקבל המציע 2.5%, עד למקסימום 15%. | 15% |
|  | ניסיון מנהל הפרויקט | עבור כל פרויקט מעבר לאמור בתנאי הסף של מנהל הפרויקט בהתאם לאמור בסעיף 7.2.2 ובמהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה למכרז תנוקד ההצעה ב 5% ועד למקסימום של 15%. (כדי לקבל את מלוא הנקודות המציע נדרש להציג 6 פרויקטים בסה"כ כולל תנאי הסף) | 15% |
|  | מתודולוגיה מוצעת (תכנית עבודה) | המתודולוגיה המצורפת כנספח א'9 – מתודולוגיה מוצעת תנוקד על בסיס הפרמטרים הבאים: - מקצועיות - ירידה לפרטים ויסודיות, יצירתיות והתייחסות לכלל הדרישות במפרט השירותים – 8% - התאמת האמצעים, התשומות והשירותים המוצעים להיקף הפרויקט לרבות שימוש בקבלני משנה אם יידרש – 6% - זיהוי ומיפוי האתגרים ומתן מענה לתרחישים בלתי צפויים – 8% - יעילות תכנית העבודה, תכנית ההדרכה והמערכות הממוחשבות – 5% - התאמת לו"ז הגאנט לפרויקט ודרישותיו – 5% - התרשמות כללית – 8% | 40% |
| חמש ההצעות בעלות הציון הגבוה ביותר כאמור בסעיף ‎11.4.2 יעברו לשלב הריאיון: |  |  |  |
|  | ראיון למנהל המציע ומנהל הפרויקט | מנהל המציע ומנהל הפרויקט המוצע יזומנו לראיון עם נציגי המזמין. המציע ינוקד בהתאם לפרמטרים הבאים בראיון: - ניסיון והיכרות של המציע ומנהל הפרויקט בביצוע פרויקטים דומים – 5% - התייחסות מקצועית למתודולוגיה המוצעת, הבנה מלאה ומעמיקה של הפרויקט ומתן מענה לקשיים ואתגרים צפויים – 5% - יכולת ניהולית של מנהל הפרויקט והנעת עובדים ותהליכים – 5% - יחסי אנוש, קואופרטיביות ושירותיות – 5% - התרשמות כללית – 10% | 30% |
|  | סה"כ |  | 100% |

    - מובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי או מטעה.

    - כן שומר לעצמו המזמין את הזכות לפנות ללקוחותיו של המציע, בין אם צוינו ובין שלא צוינו בהצעתו, לצורך התרשמות מניסיונו ו/או ניסיון מנהל הפרויקט המוצע מטעמו כפי שפורט בהצעה לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

    - דגשים לבדיקת הממליצים:

      - בכל קריטריון הממליץ יתבקש לדרג את המציע המוצע בסולם של 1 עד 5 (1 נכשל, 5 מעולה). יובהר כי ממליץ יוכל לנקד בחצאי נקודות, לדוגמא 1.5, 2.5 וכן הלאה. ציונים אלו ישוקלל ע"פ משקלם בציון כמפורט לעיל.

      - קריטריון שלא ניתן יהיה לדרג משום שהממליץ סבר כי לא ניתן היה להתרשם לגביו או מכל סיבה אחרת – יקבל המציע את הניקוד 0.

  - שלב ג': קביעה של ציוני המחיר (לפי המשקל בסעיף ‎11.1.2 לעיל)

    - לאחר אישור ועדת המכרזים את ציוני האיכות, ייפתחו מעטפות המחיר של מציעים שקיבלו ציון 70% ומעלה (מתוך 100%) בציון האיכות ואשר עברו לשלב הריאיון בלבד,  ותשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע על פי המשקולות המפורטים בנספח ב' – הצעת מחיר.

    - יחד עם זאת, במידה ויהיו פחות מ-3 הצעות שיעמדו בציון הסף, ועדת המכרזים תהה רשאית לקבוע ציון סף נמוך יותר, אך לא פחות מ-60%.

    - המציע יגיש הצעת מחיר לפי סעיף ‎10.

    - ציון הצעת המחיר של המציעים יחושב בנפרד עבור רכיב ה-fix, עבור הצעת המחיר למ"ר העברה ופינוי ועבור שיעור ההנחה משעת עבודה שתעריף חשכ"ל, לפי המשקולות הבאות:

      - הצעת המחיר לרכיב ה-fix – 35%.

      - הצעת המחיר למ"ר העברה ופינוי של יחידת מעבר – 55%. (מ"ר יילקח מהטבלה המצורפת בסעיף ‎3.5 למפרט השירותים. לעניין יחידות שיתווספו המשרד ימדוד ויקבע את השטח).

      - הצעת המחיר במונחי שיעור הנחה מתעריף חשכ"ל עבור שעות ייעוץ – 10%.

    - הצעת המחיר הנמוכה ביותר לרכיב ה-fix מבין כל ההצעות תקבל ציון 100%. יתר ההצעות יקבלו את הציון באופן היחסי להצעה הנמוכה ביותר, לפי הנוסחה הבאה:

Fi=XminXi*100

כאשר:

| Fi | - ציון מחיר fix של ההצעה i |
| --- | --- |
| Xi | - הצעת המחיר של המציע i |
| Xmin | - הצעת המחיר ההצעה הזולה ביותר |

    - הצעת המחיר הנמוכה ביותר למ"ר העברה ופינוי מבין כל ההצעות תקבל ציון 100%. יתר ההצעות יקבלו את הציון באופן היחסי להצעה הנמוכה ביותר, לפי הנוסחה הבאה:

Ei=MminMi*100

כאשר:

| Ei | - ציון מחיר מ"ר העברה ופינוי של ההצעה i |
| --- | --- |
| Mi | - הצעת המחיר של המציע i |
| Mmin | - הצעת המחיר הזולה ביותר |

    - הצעת המחיר שבה שיעור ההנחה הגבוה ביותר מתעריף חשכ"ל מבין כל ההצעות תקבל ציון 100%. יתר ההצעות יקבלו את הציון באופן היחסי להצעה הנמוכה ביותר, לפי הנוסחה הבאה:

Ti=(1-Dmin)(1-Di)*100

כאשר:

| Ti | - ציון המחיר לתעריף חשכ"ל של ההצעה i |
| --- | --- |
| Di | - שיעור ההנחה המוצע של המציע i |
| Dmin | - שיעור ההנחה המוצע של ההצעה הזולה ביותר |

    - חישוב ציון המחיר המשוקלל יתבצע באופן הבא:

Pi= Fi*35%+Ei*55%+Ti*10%

כאשר:

Pi – ציון המחיר המשוקלל הסופי של מציע.

Fi - ציון המחיר לרכיב ה-fix.

Ei – ציון המחיר לרכיב ההעברה ופינוי.

Ti - ציון המחיר להנחה מתעריף חשכ"ל.

    - יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעת המחיר, לא יהיה זכאי הספק הזוכה לכל תשלום או הטבה בגין מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפונים, נסיעות, דואר, ביול, צילומים הדפסות וכיו"ב.

  - שלב ד': חישוב הציון המשוקלל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

    - הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות בהתאם למשקולות שבסעיף ‎11.4 למכרז וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎11.5 למכרז) בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

| ) | P | X | 60% | ( | + | ) | Q | X | 40% | ( | = | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A - הציון המשוקלל הסופי של מציע.

P - ציון המחיר המשוקלל של מציע.

Q - ציון האיכות המשוקלל של המציע.

    - ההצעה בעלת הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תזכה במכרז.

    - יודגש כי אין המשרד מתחייב לבחור את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות שבהליך, וזאת בהתאם להוראות תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים.

  - במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית לבצע הליך תחרותי נוסף,  לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים המוצעים, לפצל את הזכייה, לעשות הגרלה בה יבחר הזוכה והכול כראות עיניה.

    - המזמין רשאי, אך לא חייב, לקיים הליך תחרותי נוסף, בכל אחד מהמקרים הבאים:

      - במקרה שהצעת המחיר של ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, חורגת מהתקציב של המשרד למתן השירות / רכש הטובין.

      - מקום בו לשני מציעים או יותר ציון משוקלל זהה או בפער המצדיק לדעת הועדה הליך תחרותי נוסף.

    - במידה והוחלט לקיים הליך תחרותי נוסף, המשרד יודיע למציעים על מועד אחרון להגשת הצעות מחיר משופרות. במידה ויחליט מציע לא להגיש הצעה מיטבית, תחשב הצעת המחיר המקורית שהגיש.

    - למשרד שמורה הזכות לקיים הליך תחרותי נוסף לכל הרכיבים המופיעים בטופס הצעת המחיר או לחלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי.

    - לאחר ביצוע ההליך, ייערך שקלול נוסף בהתאם להצעות המחיר המיטביות שהוגשו, במידה והוגשו, וציון זה יקבע לצורך הכרזה על זוכה.

תנאי מתן השירותים על ידי ספק השירותים

  - השירותים יינתנו על ידי הספק הזוכה בהתאם לצורכי המזמין ולשביעות רצונו. הספק או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם על פי הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד או מי מטעמו.

  - הספק הזוכה יחל להעניק את השירותים מיד לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות והנפקת הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמין.

מנגנון התמורה ואבני דרך לתשלום

  - התמורה לשירותים אותם יעניק הספק תשולם על פי אבני הדרך בהתאם למפורט להלן והגשת דו"ח כאמור בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים ובהתאם להצעת המציע הזוכה במכרז:

| שלב (כמפורט במפרט השירותים) | רכיב התמורה | אבן דרך | אופן התשלום |
| --- | --- | --- | --- |
| א' – היערכות לביצוע | FIX | סיום שלב א' | 40% מסכום ה-FIX |
| ב' – ניהול וביצוע מעבר ביחידה הראשונה | FIX | סיום שלב ב' | 60% מסכום ה-FIX |
| ג' - ניהול וביצוע מעבר כלל היחידות | מ"ר העברה ופינוי | סיום פינוי והעברה של כל נכס | 40% מהסכום עבור כל מ"ר שפונה והועבר מוכפל בתעריף למ"ר |
| ד' – אישור נציג המזמין שהספק ביצע את כלל הפעולות לצורך העברת ‏החזקה ‏על ‏המבנה‏ המפונה | מ"ר העברת החזקה | אישור נציג המזמין שהספק ביצע את כלל הפעולות לצורך העברת ‏החזקה ‏על ‏המבנה‏ המפונה | 60% מהסכום עבור כל מ"ר שהועברה החזקה בו מוכפל בתעריף למ"ר |
| שירותים נוספים | תעריף שעתי | חודשי | יוגש חשבון חודשי עבור שעות ייעוץ שבוצעו בחודש הקודם. |

    - עבור ביצוע השירותים לפי שלבים א'-ב', יגיש הספק הזוכה חשבונית לתשלום לאחר סיום כל שלב, שתועבר לאישור המחלקה המקצועית או מי מטעמה.

    - עבור ביצוע השירותים לפי שלבים ג'-ד', יגיש הספק מדי חודש חשבונית לתשלום עבור היחידות שהסתיים הפינוי  וההעברה המלא שלהן ואושר על ידי המזמין.

    - ככל שהמשרד יזמין מהספק עבודה על פי שעות, עבור ביצוע שעות עבודה לפי התעריף האמור בסעיף ‎13.3.3 להלן, הספק יגיש מדי חודש חשבונית לתשלום עבור כלל השעות שבוצעו באותו החודש.

    - יובהר כי כל המידות מתייחסות על פי מ"ר מפונה ולא על פי מ"ר בבניין החדש.

  - לאחר שיאושרו החשבוניות ע"י הגורמים הרלוונטיים, יועברו החשבוניות לתשלום ליחידת הרכש המרכזית של המזמין.

  - התשלום יבוצע על פי מנגנון התשלום המפורט להלן ובהתאם להצעת המחיר של הזוכה:

    - מחיר fix עבור ביצוע שלבים א'-ב' כאמור בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, לפי התמהיל הבא:

      - בגין השלמת שלב א' (היערכות לביצוע) – 40% מהצעת המחיר לרכיב ה-fix.

      - בגין השלמת שלב ב' (ניהול ‏וביצוע מעבר היחידה הראשונה) – 60% מהצעת המחיר לרכיב ה-fix.

    - עבור ביצוע שלבים ג'-ד' כאמור בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, תשולם תמורה לפי מ"ר של יחידות המעבר, בהתאם להצעת המחיר של המציע לעניין העברת ופינוי יחידות המעבר.

    - תמורה לפי ביצוע שעות עבודה עבור הרכיבים הבאים בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים:

      - סעיף ‎3 – שירותים נוספים.

  - התמורה עבור השירותים בסעיף ‎13.3.3 לעיל, תשולם בהתאם להנחיות הוראת החשכ"ל 13.9.0.2 לעניין התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, ובהתאם להצעת המחיר של המציע הזוכה בנספח ב' – הצעת מחיר, אשר תוגש כאחוז הנחה מתעריף חשכ"ל ליועצים לניהול (מקצועות שונים).

  - הרחבת או צמצום התמורה בהתאם לכמות יחידות המעבר - ככל שהמשרד יגדיל או יקטין את כמות יחידות המעבר, כאמור בסעיף ‎3.6 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, התמורה לספק עבור שלבים ג'-ד', כאמור בסעיף ‎13.3.2 לעיל, תשתנה בהתאם, לפי הנוסחה הבאה:

Pt=P0*1+Mt-M0M0

כאשר:

P0 – הצעת המחיר למ"ר העברה + מ"ר פינוי של המציע הזוכה.

Pt – תמורה למ"ר העברה + מ"ר פינוי למציע הזוכה לאחר הגדלת/הקטנת כמות יחידות המעבר.

M0 – סה"כ מ"ר ברוטו שהספק נדרש לפנות בהתאם לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים.

Mt – סה"כ מ"ר ברוטו שהספק נדרש לפנות ולהעביר לאחר הגדלת/הקטנת כמות יחידות המעבר. (המ"ר הקובע ימדד על ידי המשרד. לספק לא תהיה כל טענה בעניין זה).

  - דירוג היועץ על פי הוראת תכ"מ 13.9.0.2 של כל עובד מטעם הספק ייקבע על ידי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הספק יעביר למשרד את המידע הנדרש לצורך קביעת הדירוג.

  - ככל שיחול עיכוב משמעותי באכלוס הבניין מסיבות שאינן בשליטת הספק, המשרד, ע"פ שיקול דעתו, יהיה רשאי לשלם תשלום חלקי משלב שלא הושלם בשל העיכוב הנ"ל.

  - ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) והוראת תכ"מ 1.4.0.2, חשבוניות יועברו לאישור ולתשלום, חתומות דיגיטלית באמצעות פורטל הספקים הממשלתי בלבד.

  - התשלום יהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה. לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לתעריף המופיע בהצעת המחיר של המציע.

  - יובהר כי לא ישולם תשלום נפרד למנהל הפרויקט אלא חלק מהסכום לו זכאי הספק על פי הצעת המחיר.

  - התמורה תוצמד כמפורט בסעיף ‎13 להסכם ההתקשרות. ‎13

פרסום המכרז ומתן מענה לשאלות הבהרה

  - מסמכי המכרז, הודעות, פרסומים ועדכונים הקשורים לו מפורסמים באתר האינטרנט של מנהל הרכש בכתובת:	 https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx 
על המציעים מוטלת האחריות לקרוא את מפרט המכרז על כל נספחיו, וכן להתעדכן מעת לעת אודות הפרסומים והעדכונים המתפרסמים באתר האינטרנט כאמור, לפני הגשת ההצעה ולאחריה.

  - פניות ו/או בקשות הבהרה ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת למכרז יש להעביר בדואר אלקטרוני, במסמך WORD בלבד (לא יתקבלו מסמכים סרוקים או בפורמט PDF), לאיש קשר אך ורק בדוא"ל שכתובתו michraz@justice.gov.il לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבראשית המכרז.

  - על השואל לציין בבירור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה. השאלות יוגשו במסמך WORD בלבד בהתאם לטבלה שלהלן:

| מסמך | נושא | מספר סעיף במסמכי המכרז | מספר עמוד | שאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - יובהר, כי רק שאלות בכתב שנשלחו אל כתובת המייל לעיל יזכו למענה ורק תשובות בכתב יחייבו את המשרד.

  - הפניות תכלולנה את פרטי הפונה, לרבות מספר טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה.

  - התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של  מנהל הרכש הממשלתי בכתובת שצוינה לעיל, בעילום שם, ללא ציון שם הפונה.

  - כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך התשובות אינה מחייבת את המשרד. באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

  - התשובות שתתפרסמנה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  - מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למשרד הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

  - ועדת המכרזים רשאית לא להתייחס לפנייה מסוימת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  - כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

אופן הגשת ההצעות

  - כללי

    - על המציע למלא את הטפסים והנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף הנספחים המצורפים.

    - המציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה מטעמו בתחתית כל עמוד במכרז. הגשת ההצעה חתומה כאמור תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עמו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות ובמומחיות. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לדרישותיו.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכל האמור במסמכי המכרז.

  - בשם המציע יחתום רק מורשה או מורשי החתימה המוסמך/ים לחייב את המציע בהתאם לאישור זכויות החתימה החתום על ידי היועץ המשפטי של החברה אשר יצורף להצעה.

  - הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון. לצורך הגשת ההצעות יידרש המציע להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

טרם הגשת ההצעה, נדרש לבצע רישום מוקדם למערכת ההזדהות הממשלתית באמצעות הקישור להגשת ההצעה.

  - הכניסה למערכת הגשת ההצעות למכרז זה באמצעות הקישור: https://merkava.mrp.gov.il/tenders/gate/index.html?bid_object_id=4000530723

  - על מציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להגיש את הצעתו פרק זמן מספק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, על מנת להימנע מתקלות כאמור.

  - בסוגיות טכניות ובעזרה בתפעול המערכת ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דוא"ל CCC@mof.gov.il  .זמן ההמתנה מרגע פתיחת הפנייה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן הפחות מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות.

  - הצעות שלא יוגשו עד המועד האחרון להגשת הצעות, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של עורך המכרז.

  - לתשומת ליבכם! בחלוף 20 דקות ללא ביצוע פעולה, המערכת תתנתק וכל פעולה שבוצעה בה ולא נשמרה כטיוטה, לא תשמר. במקרה המתואר תידרש כניסה מחודשת למערכת.

  - המשקל המרבי לקובץ בהצעה הינו 10 MB ומקסימום 50 MB לכלל הקבצים באותה הצעה. על המציע לבדוק את משקל הקבצים הנשלחים על ידו ולוודא כי הצעתו עומדת במגבלות.

  - באפשרות המציע לבצע הגשה אחת בלבד! לאחר הגשת המענה לא תתאפשר הגשה נוספת.

  - לאחר הגשת ההצעה יופיע במסך ההגשה מספר אסמכתא. רק לאחר הופעת ההודעה עם מספר האסמכתא תהליך ההגשה יסתיים. ללא קבלת מספר האסמכתא דין ההצעה כלא הוגשה.

  - ככל שתהיה תקלה טכנית ממושכת, אשר תמנע הגשות הצעות במכרז, יוכל המזמין בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

  - להנחיות וחומרי הדרכה על אופן הגשת ההצעות בתיבת המכרזים הדיגיטלית ניתן להיכנס לקישור הבא:  https://govextra.gov.il/mr/guides/tender

  - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג בשפה העברית.

  - את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים הדיגיטאלי כאמור לעיל, עד ליום 00/00/2019, בשעה 12:00.

  - רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים בעת פתיחתה תילקחנה בחשבון.

  - המשרד לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המשרד רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל טענה, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמשרד, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז

  - ההצעות יעמדו בתוקף עד ליום 00/00/2019. המציע יאריך את תוקף ההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת המזמינה, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

שינויים והסתייגויות

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;

  - לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה;

  - לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

  - המציע ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

  - הזוכה לא יעשה כל שימוש שאינו חלק מביצוע של הסכם התקשרות זה בנתון ו/או מידע אליו הוא נחשף במהלך ביצוע של הסכם התקשרות זה והכול כאמור בנספח ההתחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.

  - נותן השירותים מטעם הזוכה ישמור בסודיות כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של הסכם התקשרות זה גם ממעסיקו (להלן הזוכה) או מעמיתיו לעבודה, אלא אם התקבל אישור בכתב מהמזמין למסירת הנתון ו/או המידע.

  - בסיום ההסכם עם המציע, מתחייב המציע להחזיר ליחידה או למי שהמשרד יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההסכם.

  - כל עובד או מי מטעמו של המציע יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות לפי נוסח נספח א'7 – הצהרה לשמירה על סודיות. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

  - מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס על-ידי המשרד על-ידי חילוט הערבות הבנקאית שימציא ליחידה לביצוע ההסכם. בנוסף על חילוט הערבות המזמינה תהא רשאית לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שתראה לה כנכון. כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית על פי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  - המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ליחידה בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע) תחת סעיף ‎3 לנספח א'. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

  - יודגש כי על מציע זוכה תוטל האחריות לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 והתקנות על פיו, בכל האמור במאגרי המידע אליהם יהיה קשור, ואלו שייווצרו זמנית מתוקף התקשרות זאת, בעת ביצוע הבדיקות אצלו. כל זאת על פי הנחיות אחראי אבטחת מידע ביחידה.

  - המציע מתחייב שלא לתת לעובדיו היתרי גישה למאגרי המידע אם הם אינם מורשים, נדרשים, ו/או מחויבים מתוקף עבודתם במסגרת התקשרות זאת.

סיווג ביטחוני

משרד המשפטים הינו גוף ממשלתי הכפוף להנחיות ביטחון שונות. פעילות המבוצעת במשרד או עבורו מחייבת עמידה בדרישות סיווג ביטחוני ולעיתים נדרשים אישורי ביטחון נוספים טרם ביצועה והתנהלות על-פי הוראות קצין הביטחון.

בדיקת סיווג ביטחוני תבוצע על ידי המשרד למי מטעם הזוכה שיהיה מעורב במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה.

זוכה נדרש למסור את פרטי כל המעורבים מטעמו במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה בציון תפקידם.

ככלל רמת הסיווג הביטחוני בה נדרש לעמוד מי מטעם הזוכה כאמור, היא רמה 5. ברמת זו, הסיווג ייעשה באמצעות המשרד וללא חיוב כספי של הזוכה.

עם זאת, ייתכן ובמקרים מיוחדים תידרש רמת סיווג גבוהה יותר ועל המציע להיערך בהתאם. ככל והמשרד יידרש לנותן שירות בעל רמת סיווג גבוהה מרמה 5 ונותן השירות מטעם הזוכה יידרש לעבור תהליך סיווג למטרה זו, תהליך הסיווג יבוצע על ידי המשרד.

למען הסר ספק, קביעת רמת הסיווג הנדרשת תקבע ע"י אגף הביטחון במשרד המשפטים.

מי מטעם הזוכה שלא יעמוד בדרישות הסיווג והביטחון של המשרד או יסרב להוראות קצין הביטחון, לא יורשה לפעול במימוש התחייבויות הזוכה על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי מטעם הזוכה מעורבות כאמור וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אין בהחלטה שלא להרשות פעילות כאמור מכל סיבה שהיא בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז ובכללן השמת גורם אחר במקום הגורם שנפסל וזאת בפרק זמן סביר.

אבטחת מידע

  - אופי פעילות משרד המשפטים מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

  - חל איסור מוחלט על הזוכה לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לכל דין.

  - לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע, על הזוכה לקבל את אישור אגף החירום, ביטחון מידע והסייבר במשרד המשפטים בטרם תחילת אספקת השירות נשוא מכרז.

  - עמידת הזוכה בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הזוכה או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את המשך ההתקשרות עם הזוכה וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

  - על הזוכה חל איסור להעביר מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ומתן השירות נשוא מכרז זה, או כל מידע אחר השייך למשרד לצד ג' כלשהו. על הזוכה חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות נשוא מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה.

  - הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במהלך ביצוע השירות ובסיום ביצוע השירות נשוא מכרז זה,  ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

  - הזוכה יתחייב לעבוד במערכות המשרד (הן ממוחשבות והן שאינן ממוחשבות) ע"פ נהלי המשרד.

  - הזוכה יתחייב למנוע גישה לגורמים בלתי מורשים למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הזוכה או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה.

  - חל איסור על הוצאת כל מידע (בכל צורה) ו/או רכיב (בין שאוגר מידע ובין שאינו אוגר מידע) ללא אישור בכתב של הגורם המוסמך במשרד.

  - הזוכה נדרש לדווח באופן מידי למשרד במקרה של תקלת אבטחת המידע מכל סוג לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לזוכה. במקרה של תקלת אבטחת מידע, על הזוכה לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבקר את המחשבים ו/או מערכות המידע של הזוכה בהן נמצא מידע שהתקבל מהמשרד או נוצר במהלך ההתקשרות. על הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - פיקוח מטעם המשרד לא ישחרר את הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע בהתאם לתנאי מכרז זה.

  - בתום ההתקשרות יחזיר הזוכה למשרד כל מידע מכל סוג שהוא שהצטבר בידיו או נוצר, אם הצטבר, במהלך מתן השירות נשוא מכרז זה.

שרשרת האספקה

בהתאם למתודולוגית מערך הסייבר הלאומי בנושא שרשרת האספקה, הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה B לקטגוריית "דרישות רוחביות". לצורך הפקת הדו"ח יש להיכנס לאתר: https://grc.cyber.gov.il/scripts/manage/login.aspx  (גרסה 1.1 של שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה של מערך הסייבר הלאומי) ולהפיק דו"ח אותו נדרש לצרף להצעה.

במידה וישנן תקלות ניתן לפנות לטלפון 119 (ה-CERT הלאומי) לקבלת סיוע בהפקת הדו"ח.

עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכירת הוועדה.

התחייבויות המציע הזוכה

  - חוזה התקשרות:

    - מציע שנבחר כזוכה ואשר יוזמן על ידי המשרד להתקשר עמו, יחתום בחתימה מלאה על ההסכם המצורף כנספח ג' – הסכם התקשרות (להלן – "חוזה ההתקשרות") לפניה זו. ההסכם ייחתם על ידי הזוכה בתוך 14 ימים מיום שנשלח אליו החוזה הסופי על ידי המשרד בצירוף כל הנספחים להסכם החתומים ומתאים כנדרש.

    - לא העביר הזוכה את ההסכם למשרד כשהוא חתום כאמור לעיל, יהא המשרד רשאי (אך לא חייב) לבטל את זכייתו ולהתקשר עם מציע אחר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

    - מובהר בזאת כי אין בהודעת המשרד למציע, שהצעתו נתקבלה כהצעה הזוכה, כדי ליתן תוקף להתקשרות בין הצדדים וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק עם חתימת ההסכם על ידי כל הצדדים, ובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות והנפקת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמינה.

  - ערבות ביצוע:

    - הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל נציג המשרד, תוך 7 ימים מיום הודעת הזכייה, ערבות לביצוע בנוסח נספח ג'2 לחוזה ההתקשרות-נוסח ערבות לביצוע בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות המשוער.

    - הערבות תהיה בתוקף בכל תקופת החוזה (ותקופות ההארכה של החוזה, באם יהיו) ו-60 יום לאחר מכן.

    - הערבות תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי החוזה שיחתם עמו. הערבות לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וברת חילוט וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המשרד.

    - הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.

- המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המשרד ערבות תקפה, בנוסח הצהרה

  - הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים בפרק מפרט השירותים הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

| ## __________________ | ## __________________ | ## __________________ |
| --- | --- | --- |
| ## תאריך | ## שם | ## חתימה |

    - נספח ג' לחוזה ההתקשרות - נוסח ערבות לביצוע במדויק. הערבות תהיה במלוא הסכום האמור לעיל. במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי חוזה ההתקשרות, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכותה לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין. בכל מקרה בו המשרד יבצע חילוט של הערבות כאמור, יידרש המציע להשלים את ערבות הביצוע לסכומה המלא בתוך 15 ימי עסקים.

  - ביטוח

    - ראה סעיף ‎16 בנספח ג' להסכם ההתקשרות.

  - הצהרה בדבר ניגוד עניינים

    - הספק הזוכה ימציא למשרד הצהרה עדכנית בנוסח המופיע נספח א'6 - התחייבות להעדר ניגוד עניינים בעת החתימה על הסכם ההתקשרות.

  - פורטל הספקים הממשלתי

    - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

    - יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

פיקוח ובקרה מטעם המזמין

    - המציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם.

בחירת כשירים נוספים

  - במקרה של הכרזה על זוכה אחד כ"זוכה ראשון", המזמין רשאי לקבוע כי המציע שהצעתו דורגה במקום השני יוגדר כ"כשיר שני" ובהתאם ייבחר "כשיר שלישי".

  - במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם ה"כשיר השני" או "הכשיר השלישי".

  - במידה ויתקשר המזמין עם "הכשיר השני" (והשלישי בהתאמה) לפי האמור לעיל, יחולו על התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה, לרבות תקופת הניסיון. במידה והמזמין יתקשר עם  "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי"  במועד בו הצעתו תקפה בהתאם לתוקף ההצעות המפורט בסעיף ‎‎16 לעיל, הכשיר השני או הכשיר השלישי יהיה מחויב להתקשר עם המזמין. במקרה שהסתיים תוקף תקפות ההצעות תותנה ההתקשרות עם "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי" בהסכמתו.

זכויות המשרד לפי מכרז זה

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.

  - המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המשרד רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כראוי.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לבקש השלמות של מסמכים או פרטים שלדעת ועדת המכרזים אין בהשלמתם כדי לפגוע בעקרון השוויון ו/או לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

נספחים

- נספח א' – חוברת ההצעה

מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |
| --- | --- |
| חתימת המציע |  |

טופס הגשת הצעה

לכבוד

משרד המשפטים

[מנהל]

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- העדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים ליחידה בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- אני מצהיר בזאת כי אין לי או לבן משפחתי או לתאגידים הקשורים עמי כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי ליחידה בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמינה.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בסעיף ‎22 למכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, היא של ועדת המכרזים של המזמינה אשר תפעל בעניין זה על פי  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

- פרטים על המציע (ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטיים):

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות, שותפות לא רשומה, עצמאי, מלכ"ר): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - שם איש הקשר למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

חתימת המציע:

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה |

אישור עורך דין

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימת עו"ד |

- הוכחת העמידה בדרישות הסף

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎7.1.1 | . ‎7.1.1, יש לצרף תעודת ההתאגדות של התאגיד או נסח חברה ואישור עו"ד/רו"ח לגביי זהות מורשה החתימה של התאגיד |  |
| ‎7.1.1.1 | ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה – המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה (2019/2020) והוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. |  |
| ‎7.1.2 | לצורך הוכחת סעיף זה במידה והמציע הוא מלכ"ר יש לצרף אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית |  |
| ‎7.1.3 | לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. |  |
| ‎7.1.4 | לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח נספח א'2 למכרז. |  |
| ‎7.1.5 | לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בנוסח נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז. |  |
| ‎7.1.6 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות וזאת על גבי הטופס המצורף נספח א'4 למכרז. |  |
| ‎7.1.7 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספח א'8– אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים והעדר הערת עסק חי |  |
| ‎7.2.2 | לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיף ‎7.2.2 יצרף המציע את טבלת הניסיון בסעיף ‎10 לנספח א' – חוברת ההצעה. |  |
| 7.2.2.1 | לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיף 7.2.2.1 יצרף המציע את טבלת הניסיון בסעיף ‎10 לנספח א' – חוברת ההצעה. |  |

- הוכחת העמידה בדרישות נוספות

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎8.1 | המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎5 לנספח א' למכרז. |  |
| ‎8.2 | המציע יצרף להצעתו התחייבות להיעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע (נספח א'6 ). |  |
| ‎8.3 | המציע יצרף להצעתו הצהרה לשמירה על סודיות חתומה על-ידי המציע (נספח א'7). |  |
| ‎8.4 | המציע יצרף להצעתו מתודולוגיה מוצעת לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות נספח א'9 – מתודולוגיה מוצעת. |  |
| ‎8.5 | מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. המציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. |  |
| ‎8.6 | מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. |  |
| ‎8.7 | כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. |  |

- ניסיון וותק המציע

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע כי למציע (יש לציין מספר) _________ שנות הניסיון באספקת שירותי ניהול פרויקטים של מעבר משרדים.

  - על המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים, ואת כלל ההתקשרויות הרלוונטיות אותן ביצע לצורך הוכחת הניסיון  והותק  בתנאי הסף (בהתאם לסעיף ‎7.2.1 למכרז).

  - המזמין יבחן את כל הנתונים הנדרשים לבדיקת הצעתו של המציע במכרז זה, כאמור בסעיף ‎10.2 לעיל, לצורך בדיקת תנאי הסף לפי הנתונים המופיעים בטבלה להלן.

רשימת כלל ההתקשרויות והעבודות שביצע המציע ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות:

| מס"ד | שם הלקוח | פירוט העבודה שבוצעה בפרויקט | שטח שהועבר בפרויקט (אכלוס במ"ר) | מועד ביצוע העבודה (בפורמט MM/YY – MM/YY) | איש קשר – שם, תפקיד, טלפון ודוא"ל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

במידת הצורך, רשאי המציע להציג טבלאות זהות נוספות.  נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

** עבור התקשרות שטרם נסתיימה יש למלא את תאריך הגשת ההצעות למכרז זה.

- ניסיון וותק מנהל הפרויקט

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע כי למנהל הפרויקט המוצע (שם מנהל הפרויקט) _____________ יש (לציין מספר) _________ שנות ניסיון באספקת שירותי ניהול פרויקטים של מעבר משרדים.

  - על המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים, ואת כלל ההתקשרויות הרלוונטיות אותן ביצע לצורך הוכחת הניסיון  והותק  בתנאי הסף (בהתאם לסעיפים ‎7.2.2 למכרז).

  - המזמין יבחן את כל הנתונים הנדרשים לבדיקת הצעתו של המציע במכרז זה, כאמור בסעיף ‎11.2 לעיל, לצורך בדיקת תנאי הסף לפי הנתונים המופיעים בטבלה להלן.

  - יש לצרף את קורות חייו של מנהל הפרויקט המוצע.

רשימת כלל ההתקשרויות והעבודות שביצע המציע ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות:

| מס"ד | שם הלקוח | פירוט העבודה שבוצעה בפרויקט | שטח שהועבר בפרויקט (אכלוס במ"ר) | מועד ביצוע העבודה (בפורמט MM/YY – MM/YY) | איש קשר – שם, תפקיד, טלפון ודוא"ל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

במידת הצורך, רשאי המציע להציג טבלאות זהות נוספות.  נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

** עבור התקשרות שטרם נסתיימה יש למלא את תאריך הגשת ההצעות למכרז זה.

- נספח א' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(סעיף ‎7.1.3 למכרז)

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן – "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

- נספח א' – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(סעיף ‎7.1.4 למכרז)

נספח זה מוגש במסגרת מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי (להלן – "המכרז").

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם המזמינה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק עד 25 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות( אינן חלות עליו.

- המציע מעסיק מעל 25 עובדים ועד 100 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע התאמות. לעניין זה, "התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים ופנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מצהיר כי ביום __/__/__ פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור.

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה.

| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________ | _______________ | _______________ |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

- נספח א' – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

(סעיף ‎7.1.5 למכרז)

אני, הח"מ _________ מס ת"ז _________ העובד אצל המציע ___________ (יש לציין את שם המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי (להלן – "המכרז").

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד/עוסק מורשה ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד/עוסק מורשה |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד/עוסק מורשה אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד/עוסק מורשה אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן X במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	______________________	_____________

תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

- נספח א' – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ, _____________ ("המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת בכתב כדלקמן:

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המשרד.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח א' – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה

(סעיף ‎8.6 למכרז)

אני החתום מטה, עו"ד __________, מ.ר. ___________, אשר כתובתו ______________________, מאשר בזאת כי החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי שפרסם משרד המשפטים, אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז שמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע ________________ (שם המציע) וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

פרטי החתומים:

| שם ושם משפחה של מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה | חותמת |
| --- | --- | --- | --- |

| ________________________ | ________________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |

- נספח א'6 - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

(סעיף ‎8.2 למכרז)

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים הטובין;

והואיל	והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים " - 	שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי משרד השפטים, כמפורט במפרט השירותים המצורף כנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים.

"עובד" -	כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - 	כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת המכרזים במשרד המשפטים אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

- הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

ולראיה באתי על החתום:

|  | חתימת נציג המציע |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |  |
| חתימת עורך-דין אני הח"מ, עורך-דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |  |

- נספח א'7 – הצהרה לשמירה על סודיות

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל 	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל 		והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים " - 	שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי משרד השפטים, כמפורט במפרט השירותים המצורף כנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים.

"עובד" -		כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" - 	כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו.

- שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

|  | חתימת נציג המציע |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |  |
| חתימת עורך-דין אני הח"מ, עורך-דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |  |

- נספח א'8– אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים והעדר הערת עסק חי

נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

תאריך : ___/___/____

לכבוד _____________ (יש למלא את שם המציע)

הנדון : אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום 31.12.2017, 31.12.2018 ו-  31.12.2019 ועל העדר הערת עסק חי

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 31.12.2017, 31.12.2018 ו-31.12.2019* בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים* _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד**.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ‎4 להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ‏‏‎4‏‏ להלן.

- הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"***, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

- לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.****

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ‎5 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

* יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטיים בכל סעיף וסעיף.

**לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

***לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.

****אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ‎5 ו- ‎6

- נספח א'9 – מתודולוגיה מוצעת

- המציע יגיש מסמך מתודולוגיה מוצעת לביצוע הפרויקט, אשר לא יעלה על 7 עמודים בגודל פונט סטנדרטי. המתודולוגיה תכלול התייחסות, לכל הפחות, לפרמטרים הבאים:

  - גאנט פרויקט עקרוני, לרבות שלבי הביניים לביצוע, מסגרות זמנים משוערות לביצועם וכל הפעולות החזויות שיבוצעו בכל אחד משלבים אלו לרבות פעולות שיתבצעו במקביל, בטור וכיו"ב.

  - תרשים ארגוני של הפרויקט, כולל פירוט תשומות כח האדם המוצע לביצוע הפרויקט לרבות מספרם ומקצועם.

  - מתודולוגיית ניהול, קיטלוג ותשומות אמצעים טכניים וציוד לביצוע השירותים הנדרשים והמחויבויות הנגזרות מהם. (ציון אינוונטר בחלוקה לציוד מועבר/ציוד נשאר).

  - פירוט המערכות הממוחשבות בהן עושה שימוש המציע, לרבות דוגמאות לניהול מלאי, קיטלוג וביצוע שלבי הפרויקט בעזרתן.

  - עקרונות תכנית הדרכה והכנה לעובדי המשרד, לרבות גאנט עקרוני של תכנית ההדרכה, שיטת ואופן העברתה. בפרט, על המציע לפרט את תכניתו להכנת חוברות הדרכה לעובדים לקראת המעבר ובמהלכו וחוברות הדרכה לעובד לקליטה והתאקלמות במשרדו החדש בהתאם למיקומו הצפוי. (לרבות התייחסות להדרכה דיגיטאלית, הפצה למובייל וכדומה)

  - תכנית תיעוד ותוצרים של הפרויקט לרבות מסמכים ודיווחים שיסופקו למזמין בכל שלב משלבי הגאנט.

  - תכנית פעולה סביבתית - תכנית פעולה לטיפול בכלל הפסולת והציוד שאינם מועברים למשכן החדש או ליעדים אחרים שהגדיר מטה המעבר, ולפסולת הנוצרת בעת המעבר כגון, נייר למחזור ונייר לגריסה; ארגזים ואמצעי אריזה אחרים; אלקטרוניקה וציוד חשמל;  זכוכית ופלסטיק; ריהוט וכדומה. כמו כן יש לתת את הדעת לניקיון הנכסים המפונים. יובהר כי מדובר בפיקוח וכי הניקיון יבוצע על ידי חברת הניקיון של המזמין.

- מובהר כי המתודולוגיה המוצעת תחייב את המציע שהצעתו תזכה במכרז

- נספח א'10 – תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

אני הח"מ __________ ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

או

הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את המיותר) בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _______________________________ (יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל).

ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם משרד המשפטים וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות במידה ואדרש לכך.

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע   כאמור לעיל.

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, וככל שאזכה במכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

________	___________         _________   __________	  _________   _______

תאריך	           שם פרטי ומשפחה           שם האב         שנת לידה        תעודת זהות      תפקיד

_____________________________                                     _____________

כתובת				 	           חותמת וחתימה

אישור עורך הדין

אני הח"מ ___________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם מלא: |  | חתימת וחותמת: |  |

- נספח ב' – הצעת מחיר

הצעת מחיר לפנייה במכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי

- את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

- הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים לרבות במכרז, לרבות: שכר, נסיעות, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע וכן מע"מ או כל מס או היטל אחר על פי כל דין.

- המזמין לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר.

- התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים המצוין בטבלה להלן כפי שציין המציע ובהתאם לכמות הביצוע בפועל של הזוכה.

- הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

  - ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אחרת.

  - ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

  - ידוע לי ומקובל עלי כי הכמויות הנקובות לעיל הינן אומדנים לצורך שקלול ההצעה בלבד והן לא מחייבות את המזמינה ולא מהוות התחייבות של המזמינה להיקף עבודה. התשלום בגין העבודה יהיה על פי ביצוע בפועל ובהתאם לדרישות המינימום לאיכות והיקף הביצוע.

  - קראתי והבנתי את מנגנון התמורה, וההתחשבנות המפורט בסעיף ‎13 למכרז.

אני הח"מ _______________ / אנו הח"מ ו- __________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו-מס' _________ מורשי חתימה מטעם ___________ הרשום אצל ________________ שמספרו __________ (להלן – "המציע").*

כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

- עבור ביצוע שלבים א'-ב' כאמור בסעיף ‎13.3.1 למכרז (רכיב ה-fix) - סה"כ הצעת המחיר בש"ח (לא כולל מע"מ):

בספרות: _______________ ₪

במילים: ______________________________________________ ₪

- עבור העברה ופינוי של 1 מ"ר מיחידת מעבר למשכן החדש, כאמור בסעיף ‎13.3.2 למכרז – סה"כ הצעת המחיר בש"ח (לא כולל מע"מ):

בספרות: _______________ ₪

במילים: ______________________________________________ ₪

- עבור ביצוע שעות עבודה כאמור בסעיף ‎13.3.3 למכרז – שיעור הנחה מוצע מתעריף יועצים לניהול של החשכ"ל:

בספרות: ________________ %

במילים: ____________________________ אחוזים.

יובהר שלא ניתן להגיש שיעור הנחה שעולה על 25%.

על החתום:

|  | חתימת המציע |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |

אישור עורך דין

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

|  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |

- נספח ג' – הסכם התקשרות

למתן שירותים עבור משרד המשפטים

שנערך ונחתם ב: __________ביום _________בשנת____________(ימולא ע"י המשרד)

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד המשפטים, המיוצגת על ידי מורשה החתימה מטעמה שהם/ן המנהל/ת הכללי/ת / המשנה למנהל/ת הכללי/ת / סגן/ית המנהל/ת הכללי/ת / מנהל/ת אגף א' רכש ומכרזים של משרד המשפטים וחשב/ת משרד המשפטים בהתאם לחוק נכסי המדינה התשי"א-1951 או סגנו/ה; 									(להלן: "המשרד");

מצד אחד

לבין

שם המציע: ___________________

מס' עוסק מורשה: _____________________

שכתובתו לצורך מתן השירותים: _______________________

טלפון: ________________________

דואר אלקטרוני: ___________________________ ;

(להלן: "נותן השירותים")

מצד שני

- מבוא

הואיל ו: 	משרד המשפטים פרסם מכרז פומבי מס' 08-2021 אספקת שירותי ליווי וניהול לפרויקט מעבר משרדי,  (להלן – "המכרז").

והואיל ו:	בהחלטת ועדת המכרזים במשרד המשפטים במסגרת פרוטוקול מספר __________ מיום _________ נבחר נותן השירותים למתן שירותי ______________ המפורטים במפרט המכרז על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "השירותים").

והואיל ו:	נותן השירותים עיין בכל הוראות והנחיות המכרז והגיש את הצעתו למתן השירותים עבור משרד המשפטים, כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז.

והואיל ו:	ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המשרד, והתחייב לפעול ולספק את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז ולהצעה.

והואיל ו:	הצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה כמפורט בתנאי ההסכם, המכרז וההצעה.

והואיל ו:	והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין נותן השירותים ולמי מעובדיו לבין משרד המשפטים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד.

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

  - הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - במקרה של סתירה או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

  - הסכם ההתקשרות ונספחיו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

- הצהרות והתחייבות נותן השירותים

  - נותן השירותים מצהיר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי המשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המשרד או המדינה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים למתן השירותים.

  - נותן השירותים מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות סעיף 27 לחוק החוזים, (חלק כללי), התש"ג – 1973, הנדרשים לשם התאגדותו או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים למשרד בכל עת שידרוש.

  - מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים יודיע למשרד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים, בכוח או בפועל או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה עם המשרד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות המשרד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ככל שיידרש, מאת המשרד או מי מטעמו.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - נותן השירותים מצהיר כי הבין את צרכי המשרד ודרישותיו כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי יספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - במעמד החתימה על ההסכם בין הצדדים וכתנאי לחתימה על ההסכם, ימציא הספק למשרד ערבות ביצוע בלתי מותנית, בבשיעור 5% מהיקף ההתקשרות. הֹֹערבות תהיה לטובת/לפקודת משרד המשפטים, למשך כל תקופת ההתקשרות ו- 90 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות, בנוסח המצורף בנספח ג'4 לחוזה התקשרות- נוסח ערבות לביצוע.

  - המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - ערבות הביצוע תהיה של מוסד בנקאי או חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית לתת ערבות, ותהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי או חברת הביטוח.

  - ערבות הביצוע נועדה להבטיח את קיום כל התחייבויות הספק לפי מסמכי המכרז.

  - הספק מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המשרד ערבות תקפה, במלוא הסכום האמור לעיל, הכל כמפורט בחוזה ההתקשרות.

  - במקרה של אי מילוי התחייבויות הספק לפי ההסכם, תהיה רשאית וועדת המכרזים לחלט את הערבות לביצוע כפיצוי מוסכם או כפיצוי בגין נזקיו, וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן הספק כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, עד לאותו סכום, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות היא תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות והוצאות חילוטה יחולו על הספק.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

- תקופת ההסכם, שלבי ביצוע ומועדיהם

  - תקופת ההתקשרות בין המשרד לזוכה תהא שנתיים (2) או עד לסיום הפרויקט המוקדם מביניהם. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה או בתקופות נוספות עד לסך הכל חמש (5) שנים עד להשלמת כלל דרישות ומאפייני הפרויקט המפורטים בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, הדרישות הנגזרות מהם ומתכניות העבודה העקרונית והמפורטת ועד להודעה כתובה מטעם המזמין שהספק מילא את כל התחייבויותיו במסגרת המכרז. כוונת המזמין היא להשלים את ביצוע הפרויקט עד לתאריך _________, אך מועד זה הוא הערכה בלבד ואין בו כדי להגביל או להאריך את משך ההתקשרות בכל אופן שהוא. נותן השירותים ייתן את השירותים במלואם ובמועדם, בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ויעמוד במועדים, לגבי ביצוע כל אחת מהמשימות שנקבעו ויקבעו לו במסגרת מתן השירותים והסכם זה.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי אי עמידה של נותן השירותים בכל אחד מהמועדים או הזמנים לביצוע כל אחת מהמשימות או במועדים שיקבעו על ידי האחראי במסגרת ההסכם תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה למשרד את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי נותן השירותים.

  - בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של פיגור או אי ביצוע כנדרש של משימה, אשר נגרמו בשל מעשה או מחדל של נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, במסגרת הסכם זה, יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, להפחית מהתשלום המגיע לספק בגין אותה משימה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לממשלה על פי הסכם זה או כל דין אחר.

  - בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים למזמין על פי הסכם זה או הדין, המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים, שלושים (30) יום מראש לפחות.

  - בתום תקופת ההתקשרות מתחייב נותן השירותים להשלים את מתן השירותים אליהם התחייב, בתנאים הקבועים במכרז ובנספחיו, בהצעה ובהסכם זה, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים. למען הסר ספק, מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

- השירותים שיינתנו על ידי נותן השירותים

  - בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים מתן ואספקת השירותים כמפורט במכרז, בהצעה ובהסכם זה על נספחיהם.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

  - השירותים המבוקשים במלואם יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה (ככל שנקבעו לוחות זמנים) ולפי השלבים שיקבע המשרד בכל נושא.

  - אין באמור בהוראות בהסכם זה כדי להפחית או לגרוע מסמכויות המשרד ונציגו על פי כל דין, על פי החלטות ועדת המכרזים או על פי מסמכי המכרז.

  - למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשואי הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות לשיקול דעתו המקצועי של המשרד.

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של השירותים שעל אספקתם הסכימו הצדדים בהסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהוראות המכרז לעניין החלפת חבר צוות לבקשת נותן השירותים או לבקשת המשרד, נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשואי הסכם זה באמצעות חברי הצוות שהוצעו על-ידו בהצעה. המשרד לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם סירב המשרד לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו.

  - בכפוף לאמור לעיל, המשרד מתחייב מצדו כי לא יפעל בדרך אשר תמנע מנותן השירותים את ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

- שימוש בכלים ובחומרים

  - כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

  - כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - במידה והספק יאחסן חומרי משרד רגישים על מחשבים שלו נדרש יהיה לבצע WIPE למחשבים בסיום הפרויקט

  - מובהר כי עשיית שימוש על ידי נותן השירותים בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

- העדר זכות ייצוג

  - מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז או ההסכם כהסמכה כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לייצג את המשרד ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

- העסקת עובדים וקבלני משנה

  - נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה או סעד על פי כל דין בגין הפרה זו, מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות הסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

  - העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל החובות החלות בדיני העבודה החלות ביחסים שבינו לבין עובדיו. נותן השירותים יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו – לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963, חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים וכן, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם ובכלל זה:

    - חוק שירות תעסוקה, תשי"ט – 1959, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976, חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950, חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996, חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953, חוק החניכות, תשי"ג – 1953, חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט – 1949, חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995, חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002.

  - המשרד, מזמין השירות, מתחייב בזאת כי סכום התמורה אותה הוא משלם על פי הסכם זה, כוללת ובכל מקרה לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנדרשת לתשלום המגיע לעובדי הקבלן לפי החוק, והעלויות הנוספות, בהתאם להצעת נותן השירותים ושעליה הסכימו הצדדים להסכם זה.

  - מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי למשרד אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק עובדים מסוימים וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרד מסורה לחלוטין לנותן השירותים למעט במידה והמכרז דרש כי יועסקו עובדים מסוימים לצורך מתן השירותים על פי הוראות המכרז.

  - כמו כן מובהר ומוסכם, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי המשרד לא יהיה רשאי להורות לנותן השירותים להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במשרד או בצד ג'– תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי נותן השירותים פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת המדינה לפעולתו של נותן השירותים על פי ההסכם.

  - בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המדינה לבין נותן השירותים או מי מעובדיו או מי משלוחיו או מטעמו. לא נותן השירותים ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהמדינה או מהמשרד פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

  - נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל התנאים כמפורט בתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום ובדבר קיום חוקי עבודה, בנוסח המצורף כנספח י"א למסמכי המכרז.

  - נותן השירותים מתחייב לעגן את זכויות המשרד בהתאם למכרז על נספחיו ולהסכם זה, בכל התקשרות שלו עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.

  - נותן השירותים מתחייב בזאת, כי במידה ותתקבל במשרד הודעה לפי סעיף 25(א)(3)(א)/(ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב-2011 (להלן: "החוק להגברת האכיפה"), יהיה עליו לתקן את הליקויים המנויים בהודעה באופן מידי. תיקון הליקויים יעשה בכפוף לשימוע בהתאם להוראות סעיף 26 (א) לחוק להגברת האכיפה, בנוכחות הנציגים לעניין הסכם זה. שימוע כאמור יערך לכל היותר עד 14 יום מעת קבלת התלונה במשרד. נותן השירותים מסכים בזאת כי למשרד שמורה הזכות לפיצויים בגין כל נזק שיגרם למשרד כתוצאה מהתנהלות נותן השירותים כלפי עובדיו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובדי המשרד

  - מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

  - היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

  - נותן השירותים רשאי לספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

  - על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם לא צפוי להתקיים, ובמהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא יתקיים  כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין ולא יהיה קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" בהסכם זה משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על הסכם זה, של נותן השירותים או מי מטעמו, העלולות להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה באופן מידי בפני נציג המשרד ולפעול על פי הנחיות המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד לתת שירותים מטעמו על "התחייבות להעדר ניגוד עניינים" בנוסח המצורף והמסומן כנספח 3 להסכם זה.

  - במתן שירותיו, על פי הסכם זה, יפעל נותן השירותים למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין כל עיסוק אחר, במישרין או בעקיפין, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין יתר עיסוקיו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים נשוא המכרז, ההצעה וההסכם. יצוין כי ייתכן שחלק מתקציב ההתקשרות יופנה לטובת ביצוע ביקורת וזאת על פי הוראות התכ"מ.

  - כל צד ימנה נציג למימוש הסכם זה האחראי מטעמו לביצוע ההסכם.

נציג המשרד י/תהיה: מנהל/ת תחום _______________ או עובד/ת המשרד אשר הוסמך על-ידו (להלן: "הנציג").

נציג נותן השירותים יהיה: מנהל הפרויקט המוצע בהצעתו של הספק הזוכה,  (להלן: איש קשר).

  - המשרד יודיע לנותן השירותים מי הם הגורמים המפקחים מטעמו ונותן השירותים ישתף פעולה עם הגורמים המפקחים בכל עת ובכל עניין, כמפורט בהמשך הסעיף. נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד את כל המידע והנתונים הנדרשים, מעת לעת, ויפעל על פי הנחיותיהם, קביעותיהם, והגדרותיהם.

  - בכפוף לאמור להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי הנציג יהיה הגורם הקובע והמכריע בכל נושא ועניין הנוגע או קשור למתן השירותים על פי הקבוע בהסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של המפרט ושל הצעת נותן השירותים ונותן השירותים יפעל על פי הנחיותיו.

  - כמצוין לעיל, חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו מטעם המשרד או נציגו או מטעם יחידת הביקורת באגף החשב הכללי, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה לצורך שמירה על זכויות עובדים.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - במסגרת הביקורת יידרש נותן השירותים להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.  נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

  - במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לנותן השירותים והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה, למנהל הרכש הממשלתי ולמנהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. נותן השירותים יתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל התחייבותו לביצוע תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו ולאחר מכן דווח חתום על ידי רואה חשבון ונותן השירותים על ביצוע בפועל של התשלומים. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

  - נותן השירותים ישיב בכתב בתוך 30 ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.

  - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד או מי שבא מטעמו בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

  - המשרד יהא רשאי לדרוש מנותן השירותים, מעת לעת, דיווח על פי שיקול דעתו בהתייחס לשלבי הביצוע של הסכם זה ולצורך זה יעמיד נותן השירותים את כל המידע, החומרים והנתונים שברשותו לרשות המשרד או לרשות נציגו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

התמורה

  - בתמורה למתן השירותים המפורטים במסגרת מכרז זה יהיה זכאי נותן השירותים לתמורה כספית מאת המשרד. התמורה תהיה בכפוף לאישור תקציבי ולמילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה. שיעור ומועד מתן התמורה, יהיו כמפורט במסמכי המכרז, ובהתאם לביצוע בפועל של השלבים ואספקת השירותים שיספק למשרד ולהצעת המחיר המפורטת בהצעת נותן השירותים, שזכתה במכרז ונבחרה כהצעה הזוכה היקף התמורה המקסימלי עבור ההתקשרות עם נותן השירותים ביחס לתקופת ההתקשרות, ייקבע באופן בלעדי על ידי המשרד, ויעוגן בהזמנות רכש המאושרות על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד, מעת לעת ובכפוף לקיומו של תקציב.

  - המשרד מתחייב בזאת, כי הסכום שישולם לספק השירותים בתמורה לשירותיו לא יפחת מעלות השכר המינימאלית המגיעה לעובד בהתאם למוצהר בנספח ג'7 להסכם זה ולהוראות סעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה התשנ"ב-2011.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות התשלומים בגין העסקת כוח אדם ובהתאם לדרוש לפי כל דין כאמור בסעיף ‎8 לעיל ומעבר לאמור בו, ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות וכל תשלום הכרוך בשירות אשר לא הוחרג במפורש בהסכם זה או בנספחים לו.

  - כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי נותן השירותים כמפורט במסמכי המכרז ועל גבי טפסים שיקבע המשרד, בצירוף חשבון/חשבונית מס כדין בהתאם להוראות רשות המיסים ובהתאם לביצוע השירותים בפועל. החשבון/החשבונית בצירוף האסמכתאות לבצוע השרות יוגשו לידי חשב משרד המשפטים או נציגו באמצעות הנציג. תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות על ידי נותן השירותים, לרבות אישורים כי נותן השירותים מנהל ספרים כדין ורשום כעוסק מורשה/ פטור במס ערך מוסף.

  - כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של הנציג, בכפוף לאמור לעיל. היה והנציג לא יאשר כי השירות בוצע על ידי נותן השירותים או יאשר כי השירות בוצע על ידי נותן השירותים באופן חלקי בלבד או באיחור ישולם חלק יחסי.

  - כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו, בהתאם להוראת תכ"מ 1.4.0.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" כפי שתעודכן מעת לעת.

  - על אף האמור לעיל, התשלום האחרון על חשבון התמורה ישולם לנותן השירותים רק לאחר שהמשרד אישר כי נותן השירותים עמד בכל התחייבויותיו על בסיס המכרז והסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנקוב בחשבון הוא סופי ומוחלט, ולא יתווספו עליו הפרשים כלשהם או ריבית או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד מועד התשלום בפועל.

  - איחור בהגשת החשבון או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת ביצוע משימה או שלב שנקבע בהוראה לביצועה שנגרם בגינו של נותן השירותים, לא יזכה את נותן השירותים בהצמדה בכל הנוגע לתקופת האיחור.

  - שירות כל שהוא שיינתן על ידי נותן השירותים מבלי שהספק קיבל הזמנת עבודה חתומה על ידי המורשים להתחייב מטעם המשרד על פי הוראות ההסכם – לא תשולם בעדו תמורה.

  - אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למשרד חשבון מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו (להלן: "דרישת תשלום"). בידי המשרד הרשות כאמור לעיל, לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

  - לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

  - חשבונית המס המועברת תיבדק ובמידה וימצא שהתמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת, התמורה בגינה תועבר לזוכה בהתאם להוראות התכ"מ. אחרת, תוחזר חשבונית המס והזוכה יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

  - נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום ביתר שקיבל מהמשרד בערכו הריאלי.

הצמדה – סעיף זה בוטל. כמו כן, במכרז זה לא יבוצע הצמדה וזאת בהתאם לסמכותה של ועדת המכרזים בהוראת התכ"ם 7.5.2.1 (הצמדות) בסעיף 2.1.2 "ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי בהתקשרות שאורכת יותר מ- 12 חודשים (כולל זכות ברירה) לא תבוצע הצמדה".

קיזוז ועכבון

  - מבלי לגרוע מהאמור, מוצהר ומוסכם כי למשרד קיימת הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי נותן השירותים על פי הסכם זה, כל חוב, הוצאה או תשלום שנעשו על ידי המשרד או שהוא נדרש לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על נותן השירותים, לרבות כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה.

  - על אף האמור בכל דין ובהתחשב מהות השירותים וחיוניותם, נותן השירותים מוותר בזאת על זכות עיכבון העומדת לזכותו על פי כל דין.

אחריות לנזקים, שיפוי

  - מבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

  - חלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לנותן השירותים על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. המשרד יאפשר לנותן השירותים לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

חובת ביטוח

  - הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים עבור מדינת ישראל ו/או משרד המשפטים (להלן: "המזמין"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

  - הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

  - הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

  - הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

זכויות יוצרים

  - כל השירותים שיסופקו על-ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, והתוצרים שהוכנו במסגרת השירותים שהוקנו בהסכם זה, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט והבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים או תוצאותיהם או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה ושהוכנו במסגרת הסכם זה, לרבות חוות-דעת, דו"חות, מחקרים, קוד מקור, וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

  - המשרד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של הזוכה בתוך כדי תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או ליוצר החומר "הזכות המוסרית".

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על-ידי המשרד בביצוע מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

  - נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המשרד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

שמירת סודיות

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן - ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד.

  - המשרד רשאי לתת הוראות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד.

  - עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן: "המידע"). כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ או כל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הוא קניינו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "הצהרה לשמירה על סודיות" בנוסח המצורף להסכם זה המסומן כ"נספח 4".

שינוי בהסכם או בתנאים

  - כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המשרד המוסמך. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של חשב המשרד.

  - ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

  - מובהר בזאת כי משמעות העברת 25% מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות אצל נותן השירותים, או העברת 25% בבעלות על נותן השירותים לעניין הסכם זה – כהסבת זכויות לפי הסכם זה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎19 לעיל, היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי כל דין ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:

    - לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.

    - לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, ולשפות את המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי אם נותן השירותים יפר איזה מהתחייבויותיו היסודיות על פי הסכם זה או מי מהן, יהיה זכאי המשרד לבטל את החוזה על אתר. הודעה כאמור תינתן בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎20.3 לעיל, מוסכם בזה כי המשרד יהא רשאי להודיע לנותן השירותים בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת פעילותו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.

  - מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה על ביצוע פעילותו עד לביטול ההתקשרות, במידה ואושרה על ידי הנציג, לא תהא לנותן השירותים כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה.

  - מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת ומכל סיבה שהיא, יעמיד נותן השירותים לרשות המשרד בצורה עניינית ומסודרת את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים ויפעל ככל שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו למשרד להמשיך בביצועה של הפעילות ללא עיכוב, הכל בהתאם לנוהל היפרדות כמפורט בסעיף "נוהל היפרדות". מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל, יעביר נותן השירותים למשרד כל מידע שברשותו בהקשר לביצוע העבודה. כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי עליו יורה המשרד בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות המשרד. וזאת ללא תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הנם קנינו הבלעדי של המשרד.

  - מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן יהא המשרד רשאי להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות ונותן השירותים יחשב למי שהפרה הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך:

    - פיגור ואי עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע השירותים.

    - אי עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם, לאחר שניתנה לנותן השירותים התראה לתיקון המצב ולעמידה בהתחייבויותיו המהותיות.

    - אם תוגש כנגד נותן השירותים בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך שלושים (30) יום.

    - אם יוצא כנגד נותן השירותים צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או מפרק זמני.

    - אם יוטל עיקול על נכסי נותן השירותים, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך שלושים (30) יום.

    - אם יורשע נותן השירותים או מי ממנהליו בעבירה פלילית או יוגש כנגד מי מהם כתב אישום פלילי לבית המשפט או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

    - אם ימצא כי נותן השירותים, עובדו, או מי מטעמו, העביר מידע השייך למשרד לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם המשרד.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ערבות ביצוע

  - להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על- פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות.

- הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם. נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח הצהרה

  - הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים בפרק מפרט השירותים הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

| ## __________________ | ## __________________ | ## __________________ |
| --- | --- | --- |
| ## תאריך | ## שם | ## חתימה |

  - נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נוסח ערבות לביצוע.

  - עלויות הוצאת הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

  - לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה בו חילוט הערבות נדרש לפי כל דין, לרבות הוראות ס' 16 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, או בכל מקרה בו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז ונספחיו וההצעה, או לא תיקן מעוות וזאת בהתראה מוקדמת בכתב של 3 ימים מראש.  נותן השירותים יהא רשאי לדרוש זכות טיעון בכתב באשר לחילוט.

  - הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק, שעליה תינתן הודעה בכתב של 3 ימים מראש גם לנותן השירותים.

  - חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו של המשרד לתבוע בכל דרך אחרת מאת נותן השירותים תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לו לפי כל דין. חילוט הערבות, אין בו כדי לגרוע מכל סמכות הקיימת למשרד על פי ההסכם ובכלל זה סמכותה לבטל את ההסכם.

  - סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת התחייבות על ידי נותן השירותים מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.

  - המשרד רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרתה בספק כי אם תוך התקופה שקבועה בהתראה, לא יתקן נותן השירותים את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות, כולה או מקצתה.

  - חולטה הערבות או חלק ממנה, והמשרד החליט לאחר תיקון הליקויים להמשיך בהתקשרות לפי חוזה זה, ימציא נותן השירותים ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת האחראי סכום ההשלמה לא יעלה על כפל סכום הערבות.

  - אין באמור לעיל, לרבות בגביית הערבות, כדי לשחרר את נותן השירותים ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על הממשלה חובה כלשהי או כדי להגביל או להוראות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו של נותן השירותים לפי הסכם זה או על פי כל דין או על היקף הנזקים או ההוצאות שנגרמו למשרד עקב הפרת ההסכם מצד נותן השירותים.

איסור המחאה או הסבה

  - מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על נותן השירותים להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהמשרד.

  - בקשה להסבה או המחאת זכות מזכויות נותן השירותים על הסכם זה תעשה בהתאם לקבוע בהוראת תכ"מ 1.6.8 ועל בסיס המסמכים המצורפים לה, או לכל הוראה אחרת אשר תבוא תחתיה העוסקת בתחום המחאה או הסבת זכות לפי הסכם.

  - המשרד יהיה רשאי לראות בהקצאה או בהעברת מניות התאגיד של נותן השירותים או מי ממרכיביו, שיהיו בהם משום העברת שליטה בתאגיד נותן השירותים כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 או מי ממרכיביו, או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בתאגיד נותן השירותים, משום העברת זכויות על פי הסכם זה.

  - נותן השירותים יעביר למשרד עדכון בדבר על פעולה כאמור בסעיף זה, בזמן סביר בטרם ביצועה. המשרד יודיע לספק בכתב תוך מתן ארכה של 30 יום, אם בכוונתו לראות בפעולה זו כהעברת זכויות בהתאם לקבוע בסעיף זה.

פיצויים

  - מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו יהא זכאי המשרד כלפי נותן השירותים על פי דין או על פי האמור בהסכם זה, במידה ונותן השירותים יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה תוך תקופת ההארכה שניתנה לשם כך כאמור לעיל, ישלם נותן השירותים לממשלה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסך של 5% מגובה ההסכם. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לתשלום בפועל.

  - סכום הפיצוי נקבע על ידי הצדדים בהתחשב במהותו ובהיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.

  - אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותו של המשרד לתבוע מנותן השירותים בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוסיפם המגיעים לו על פי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למשרד לפי הסכם זה ועל פי כל דין.

  - להלן פירוט הפיצויים המוסכמים שיוטלו על הספק לפי סוג ההפרה:

| ליקוי | גובה פיצוי בש"ח ללא מע"מ (כנגד כל הפרה) |
| --- | --- |
| אי זמינות מנהל הפרויקט או היעדרותו ללא מחליף מתאים למשך שבוע או יותר בהתאם לסעיף 4.1.1.1 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים. | 2,000 ₪ בגין כל שבוע איחור. |
| העדרות בע"ת מטעם הספק בפגישות או דיונים להם יזומן במסגרת הפרויקט בהתאם לסעיף 4.1.1.2 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור נציג המזמין | 500 ₪ על כל העדרות לא מאושרת |
| איחור בהגשת דו"ח ו/או סקר בהתאם לדרישת נציג המזמין ובהתאם לתכנית העבודה שתאושר לאחר ההתקשרות בהתאם לסעיף 4.1.2 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור בכתב נציג המזמין | 2,000 ₪ על כל שבוע איחור, 10,000 ₪ על דו"ח ו/או סקר שלא יוגש כלל |
| אי ביצוע, בשלב התכנון, ליווי של יחידה אחת או יותר ו/או הכנת תכנית שיבוץ ו/או תכנית ריהוט בהתאם לסעיף 4.1.4 ו/או 4.1.5 ו/או 4.1.6 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור בכתב של נציג המזמין | 10,000 ₪ על כל יחידה |
| אי ביצוע הדרכת עובדים ליחידה אחת או יותר בהתאם לסעיף 4.17 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור בכתב של נציג המזמין | 10,000 ₪ על כל יחידה |
| איחור בעמידה בלו"ז המוסכם להגשת תכנית העבודה ועמידה בביצועה כפי שהוגשה מנסיבות שבאחריות הספק. בהתאם לסעיף 4.1.8 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור בכתב של נציג המזמין | 5% מהתמורה לשלב בו התרחש האיחור, לכל שבוע איחור, עד ל-5 שבועות. החל מהשבוע השישי – 10% מהתמורה לשלב וכן הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. |
| איחור בהכנת נוהל המעבר או אי הגשת נוהל מעבר ואישורו ע"י המזמין בנסיבות שבאחריות הספק בהתאם לסעיף 4.2 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור בכתב של נציג המזמין. | 1,000 ₪ על כל שבוע איחור, 10,000 ₪ על דו"ח ו/או סקר שלא יוגש כלל |
| אי ביצוע של ליווי יחידה בשלב המעבר בנסיבות שבאחריות הספק בהתאם לסעיף 4.3 לנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים - ללא אישור בכתב של נציג המזמין | הפחתה של התשלום שהוסכם לגביו על היחידה המועברת כפול 2 |

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

נוהל היפרדות

  - במקרה של סיום או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, המשרד שומר לעצמו את הזכות להפעיל נוהל ההיפרדות. תקופת ההיפרדות היא תקופה בת 90 יום החופפת ל-3 חודשי ההסכם האחרונים.

  - המשרד יהיה רשאי, בכל עת במהלך תקופת ההיפרדות, להודיע לספק הטובין והשירותים, בכתב, בהודעה של לפחות 30 יום מראש, על קיצור תקופת ההיפרדות ועל סיום ההסכם או על הארכת תקופת ההפרדות בפרקי זמן נוספים עד לפרק זמן מצטבר של 180 יום נוספים.

  - מובהר למען הסר ספק, כי המשרד ישלם לספק הטובין והשירותים את התמורה על פי הסכם זה כסדרה עד למועד סיום או ביטול ההסכם ולאחר מכן עד לתום תקופת ההיפרדות בפועל.

  - בתוך 30 ימים מתחילת תקופת ההיפרדות, יכין המשרד תכנית עבודה לתקופת ההפרדות, אשר תכלול תכנית מפורטת לחפיפה והעברת ידע למשרד או לספק חלופי מטעמו וכן התארגנות להעברת מערכות, אם כאלה נמצאות באתרי ספק הטובין והשירותים, לאתר חלופי.

  - בתקופת ההיפרדות תבוצע חפיפה בין ספק הטובין והשירותים למשרד ו/או לצדדים שלישיים מטעמו לצורך העברה מסודרת של השירותים. ספק הטובין והשירותים מתחייב לסייע ככל הנדרש למשרד, באמצעות עובדיו וכל מי מטעמו שעסק בביצוע השירותים ולשתף פעולה עם נציגיו ועם צדדים שלישיים מטעם המשרד בהעברת מערכות, ציוד ובכל חומר אחר המצוי אצל ספק הטובין והשירותים בקשר לשירותים או השייך למשרד.

  - בתקופת ההיפרדות יהיה הספק הטובין והשירותים מחויב ל-SLA ועליו להיערך לחפיפה במקביל לביצוע השוטף של השירותים ללא כל הפרעה, באמצעות כוח האדם אשר הועסק בביצוע השירותים והוא בעל הידע הנדרש לשם כך.

  - מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת ומכל סיבה שהיא, יעמיד ספק הטובין והשירותים לרשות המשרד, בתוך 7 ימים לכל המאוחר ממועד סיום או ביטול ההסכם, בצורה עניינית ומסודרת את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם אספקת הטובין השירותים ו/או השייכים למשרד, ויפעל ככל שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו למשרד להמשיך בביצוע של אספקת הטובין והשירותים, בעצמו או באמצעות ספק חליפי, ללא עיכוב. ספק הטובין והשירותים לא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת ספק אחר במקומו, וישתף פעולה בהעברת התפקיד, במתן מידע, ובכל דרך אחרת.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעביר ספק הטובין והשירותים למשרד כל מידע שברשותו בהקשר לביצוע ההסכם. כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי עליו יורה המשרד בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות המשרד, וזאת ללא תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הינם קניינו הבלעדי של המשרד. לאחר קבלת אישור המשרד כי המידע אכן הועבר לידיו בהתאם להתחייבות ספק הטובין והשירותים כאמור לעיל, ישמיד הספק הטובין והשירותים כל עותק של המידע אשר יישאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עותקים על אמצעי אחסון מגנטים ו/או אחרים, ניידים וקבועים.

  - למען הסר ספק, סיום ההסכם, פקיעתו או ביטולו, מכל סיבה שהיא, לא יפגע בזכויות הצדדים שעילתם נוצרה לפני אותו מועד.

  - סעיפים שעל פי מהותם כוונו להישאר בתוקף גם לאחר סיום ו/או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, ובכלל זה, אך לא רק, הסעיפים שכותרתם "זכויות קניין רוחני", "סודיות", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום ו/או ביטול הסכם זה.

רציפות תפקודית

כתנאי לתחילת מתן השירותים הזוכה יידרש לחתום על נספח להסכם ההתקשרות – נספח ג' 7 - הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

הוראות עיקריות ובסיסיות

  - הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים 3,4,6,8,9,10,11,15,16,19,20,23 ‎הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, לרבות הסעיפים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

הוראות כלליות

  - כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצדו של המשרד במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד. ויתר המשרד על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הוויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון לחוזה זה או לחלק ממנו לרבות המועדים בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים להסכם זה.

  - המצאת אישורים: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לנותן השירותים על ידי המשרד, לפי הסכם זה, ימציא נותן השירותים לממשלה את כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וכן את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין וזאת למשך תקופת קיומו של ההסכם.

כתובות והודעות

  - כתובת נותן השירותים והמשרד הינן כמפורט בראש ההסכם.

  - כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים תוך 3 ימי עסקים, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

  - נותן השירותים יודיע למשרד, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג ולחשבות משרד המשפטים.

  - כל הודעה אשר שוגרה במכשיר פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום עסקים רגיל ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.

מיצוי זכויות

  - מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

סמכות השיפוט הבלעדית

  - הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

רשימת נספחים להסכם

נספח ג'1 להסכם – העתק של מכרז מס'___08-2021______ ונספחיו

נספח ג'2 להסכם – הצעת המציע הזוכה ובכללה הצעת המחיר

נספח ג'3 להסכם – מפרט השירותים

נספח ג'4 להסכם – נוסח ערבות ביצוע

נספח ג'5 להסכם - הצהרה לפי סעיף 28(א)(1) לחוק הגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011.

נספח ג'6 להסכם – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי

נספח ג' 7 להסכם -– הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

לפיכך, הביעו הצדדים, ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד המשפטים על ידי מורשי החתימה מטעמה שהם המנהלת הכללית של משרד המשפטים וחשב משרד המשפטים בהתאם לחוק נכסי המדינה מצד אחד, וּ______________ באמצעות מורשה החתימה מטעמו/ם מצד שני, את הסכתם בדבר אספקת שירותי _____________________ כאמור בהסכם זה שמספרו__________	ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים בפרוטוקול מס'_____________  ובאו בזאת על החתום ;

(יש לחתום בחתימת יד ובחותמת)

__________________ 	__________________

נציג נותן השירותים	                נציג נותן השירותים

אימות חתימה:

אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

תאריך: ________		___________

חתימה וחותמת

__________________	__________________

המנהלת הכללית של המשרד	חשב המשרד/נציג

הרשאה להתחייב

אנו החתומים מעלה בשם המשרד מאשרים כי, ההוצאה הכרוכה בהתקשרות זו תוקצבה בחוק התקציב לשנת __________________ בתקנה תקציבית _____________ מס' _________________. הארכת ההתקשרות בשנים הבאות טעונה אישור קיום תקציב בחוק התקציב בשנה הרלוונטית.

- נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים

- כללי

בנספח זה יוגדרו ויפורטו, בין היתר, השירות ושיטת העבודה נשוא המכרז.

כמפורט במסמכי מכרז זה, השירותים נשוא המכרז (להלן – "השירותים"), הינם הדרישות מהספק, התשומות והתוצרים על כל הכרוך והנלווה מכך.

- מטרת ההתקשרות

  - מטרת המשרד היא להתקשר עם גורם מקצועי ומנוסה בניהול, תיאום, פיקוח וביצוע של פרויקטי מעבר ואכלוס של ארגונים גדולי מימדים, על מנת לבצע את המעבר בצורה יעילה, מהירה וחסכונית, וכן על מנת להבטיח אכלוס והתאקלמות מהירים ויעילים במשכן החדש. זאת תוך פגיעה מינימלית ברווחת העובדים והפעילות הסדירה של המשרד.

- מאפייני המשכן החדש ויחידות המעבר

  - המשכן החדש מוקם במתחם קריית הממשלה בגבעת רם, בכתובת נתנאל לורך 1.

  - שטח בנוי במשכן כ-40,000 מ"ר ברוטו, מחולק לשלושה בניינים – אחד בן 17 קומות והשני בן 5 קומות והשלישי בין 3 קומות.

  - המשכן החדש צפוי לאכלס כ-1,800 עובדים, אשר ייקלטו מיחידות המעבר.

  - צפי אכלוס המשכן החדש: רבעון שני - שלישי במהלך שנת 2022

  - להלן רשימת הנכסים והיחידות למעבר:

| חוזה דיור ממשלתי | עיר | שם בניין / כתובת | יחידות בנכס | קומה / קומות | שטח במ"ר | תיאור סוג חוזה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001690-001 | ירושלים | יפו 19 י-ם | רשם הזוגיות לחסרי דת | קרקע | 75 | שכירות מוגנת |
| 2004540-002 | ירושלים | בית מצפה, הסורג 1,ירושלים | מיפוי תשתיות לאומיות גדולות | קרקע + 1 | 564 | שכירות |
| 2004610-001 | ירושלים | בית מצפה, הסורג 1,ירושלים | פרקליטות המדינה - מח' כלכלית | 3 | 498 | שכירות |
| 2004920-001 | ירושלים | בית מצפה, הסורג 1,ירושלים | פרקליטות המדינה - מח' כלכלית | 3 | 300 | שכירות |
| 2004870-001 | ירושלים | בניין "שערי העיר", יפו 216 י-ם | אפוטרופוס כללי - הנהלה | 4 | 2,042 | שכירות |
| 2004970-002 | ירושלים | בניין "שערי העיר", יפו 216 י-ם | האפוטרופוס הכללי - מחסנים | (-1) | 182 | שכירות |
| 2008130-001 | ירושלים | בניין "שערי העיר", יפו 216 י-ם | משרד המשפטים - אפוטרופוס כללי | 7 | 389 | שכירות |
| 2005640-004 | ירושלים | בית התאומים-כנפי נשרים 15 י-ם | היחידה לחופש המידע | 1 | 123 | שכירות |
| 2006360-002 | ירושלים | בית מצפה, הסורג 1,ירושלים | ועדת העזבונות | 3 | 382 | שכירות |
| 2006370-001 | ירושלים | בית עומר- בית הדפוס 22 ירושלים | משרד המשפטים - מינהלת היחידות המקצועיות | 3 | 852 | שכירות |
| 2007070-001 | ירושלים | מגדל גט"י, הר-חוצבים, ירושלים | פרקליטות המדינה, המחלקה האזרחית | 4 | 700 | שכירות |
| 2007130-002 | ירושלים | קרן היסוד 23-25, ירושלים | פרקליטות המדינה - שלוחה | קרקע | 170 | שכירות |
| 2007360-001 | ירושלים | בית עופר, נחום חפצדי 6, י-ם | האפוטרופוס הכללי, שלוחת הנהלה ארצית | קומות 2,3,4 | 667 | שכירות |
| 2007610-001 | ירושלים | מגדלי וולפסון, רח' דיסקין, י-ם | הנהלת הטאבו | 3 | 388 | שכירות |
| 2007960-001 | ירושלים | בית התאומים-כנפי נשרים 15 י-ם | יחידת החנינות | 1 | 142 | שכירות |
| 2007980-001 | ירושלים | בניין דונה, בית הדפוס 20, י-ם | מחלקת עררים ושלוחת משאבי אנוש | 14 | 600 | שכירות |
| 2100110-002 | ירושלים | בית אגרון,הלל 37 ירושלים | האגף לסיוע משפטי | 2 | 555 | נכס מדינה |
| 2100760-001 | ירושלים | סלאח א-דין 29,ירושלים | משרד ראשי, הנהלה, יעוץ וחקיקה, פרקליטות | כל הבניין , 5 קומות | 5,872 | נכס מדינה |
| 2101020-001 | ירושלים | הלל 6 ,ירושלים | תיאום המאבק בסחר בני אדם , מבקר המשרד, שלוחת יעוץ וחקיקה | 5 | 353 | נכס מדינה |
| 2104370-001 | ירושלים | בית התאומים-כנפי נשרים 15 י-ם | מנהלת היחידות המקצועיות | 2 | 444 | נכס מדינה |
| 2110110-001 | ירושלים | דוד המלך 20, ירושלים | רכש וחשבות | כל הבניין, 4 קומות | 1,122 | נכס מדינה |
| 3010000-009 | תל אביב -יפו | קרית הממשלה ת"א, דרך בגין 125 ת"א | הרשות להגנה על הפרטיות | 8,9 | 500 | שכירות |
| 3011100-001 | תל אביב -יפו | קרית הממשלה ת"א, דרך בגין 125 ת"א | יחידת הבין הבינלאומי (1) | 24 | 295 | שכירות |
| 3012320-001 | תל אביב -יפו | קרית הממשלה ת"א, דרך בגין 125 ת"א | יחידת הבין הבינלאומי (2) | 24 | 324 | שכירות |
| 3102630-001 | תל אביב -יפו | בית הדר דפנה, שאול המלך 39 ת"א | בניין C פרקליטות סייבר , ויחידת מבת"ן | 11 | 500 | נכס מדינה |
| 3102660-001 | תל אביב -יפו | בית הדר דפנה, שאול המלך 39 ת"א | בניין D - פרקליטות המחלקה להנחיית תובעים | 3 | 800 | נכס מדינה |
| 3103410-001 | תל אביב -יפו | הנרייטה סולד 4, ת"א | הנהלת הסנגוריה הציבורית | 4 | 400 | נכס מדינה |
|  |  |  | סה"כ |  | 19,237 |  |

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או לצמצם את כמות יחידות המעבר בהתאם לשיקולים ארגוניים, תקציביים או אחרים. במקרה כזה, תעודכן התמורה בהתאם לנוסחה המפורטת בסעיף ‎13.5 לפרק המכרז.

- השירות הנדרש

שלבים לביצוע:

  - שלב א' - ‏היערכות ‏לביצוע

    - השתתפות במטה המעבר

      - מנהל הפרויקט ושאר עובדי הספק, ככל שיידרשו, יהיו שותפים למטה המעבר של המזמין ככל שיידרשו ויהיו אחראיים להשתתף בישיבות וסיורים, להציג דו"חות והמלצות ככל שיידרש ולהשתתף בפעילות מטה המעבר הדרושה לו על מנת להשלים על הצד הטוב ביותר את דרישות הפרויקט. מנהל הפרויקט יהיה בזמינות טלפונית מלאה לנציג המזמין.

      - בין היתר, המשימות יכללו זיהוי אתגרים וציפיות, הגדרת נושאים מהותיים ודרישות מיוחדות לטיפול בעת המעבר, קביעת נושאים מחייבים ליציאה למכרזים, הצגת ואישור דו"חות ודיווחים וכל עניין רלוונטי הנחוץ להשלמת הפרויקט. לצורך כך יידרשו עובדי הספק לקיום פגישות עם גורמי המשרד האמונים על תחומי הפעילות השונים, כגון מנהלי היחידות השונות, מנהלי תחזוקה, אבטחת מידע וארכיון, מחלקת בטחון, אגף מערכות מידעו כיו"ב ועם גורמי חוץ כגון הדיור הממשלתי, היזם, נציגיו וחברת הניהול מטעמו, אב הבית של המשכן החדש וכיו"ב, לאורך כל שלבי הפרויקט.

    - סקר‏ מיפוי ‏וקיטלוג‏ הציוד

      - הספק יבצע סקר לקראת מיפוי וקיטלוג ויעביר לאישור המזמין תכנית לביצוע מיפוי וקיטלוג כלל הציוד הקיים ביחידות המעבר של המזמין לרבות כמויות, מידות, נפחים ומימוש המתודולוגיה המוצעת לסימון, אריזה, העברה, הובלה והשמה יעילה של הציוד ממקומו הנוכחי למקומו המיועד במשכן החדש. לרבות אמצעי ניהול ידע – ארכיבים, ספרייה, קלסרים וכדומה. יובהר שבתחום המחשוב, נדרש מיפוי וקיטלוג של ציוד המחשוב האישי של העובדים בלבד (מחשבים אישיים, מסכים וכדומה). לא יידרש מיפוי של ציוד שרתים ומערכות מידע. יובהר כי על הקטלוג להיות תואם למערכת הזיהוי של מרכב"ה.

      - מיפוי תשתיות מתפנות וקביעת תכנית המיצוי לנכסים ולחניות (החזרה/העברה ליח' אחרת וכו').

      - מיפוי כלל הציוד בנכסים המתפנים והחלטה לגבי השימוש בו (העברה לבניין החדש, בלאי, מכירה, מיצוי וכו').

      - מיפוי הציוד והחומרים המסווגים להם נדרש מתן מענה מיוחד.

      - הכנת תכנית ראשית ומקצועית לקליטת והכנסת ציוד חדש הכולל מתן מענה לציוד ברמת סיווג גבוהה (היקפים גדולים לכלל היחידות) למבנה בהיבט לו"ז וכ"א – לרבות קביעת אחראים לכל נושא.

      - יובהר כי הסקר יבוסס הן על גבי נתונים שיסופקו מהמזמין והן על בסיס סיורים בכל היחידות הרלבנטיות.

      - לאחר אישור המזמין, הספק יבצע את תכנית המיפוי והקיטלוג, לרבות אספקת כל המכשור והאמצעים הנחוצים על מנת לבצע את הקיטלוג בהתאם לתכנית המפורטת שאושרה.

      - על בסיס הסקר האמור והמלצות הספק בגינו, יאשר מטה המעבר את כתב הכמויות והנפחים, פרוגרמה לדילול הציוד, ולביצוע שרותי הובלה ואמצעי אריזה, שינוע, כלים כבדים וכל אמצעי אחר או מיוחד הדרוש לשם ביצוע המעבר והשלמת הפרויקט. יובהר שמטה המעבר יאשר את תוצאות מיפוי הציוד ותכנית העבודה הנגזרת ממנה, ובכלל זה יגדיר את התכולה המיועדת לעבור ליעדים שאינם המשכן החדש, יבחין בין פסולת לבין שאינו פסולת, יכריע לגבי נייר לטיפול באמצעות מחזור או גריסה וכיו"ב.

      - מיפוי וסימון ציוד רגיש ביטחונית או מסווג יתבצע בהתאם להנחיות האגף לסייבר וביטחון ובתיאום עם גורמי הביטחון של המזמין.

    - חומר מסווג

      - טיפול בחומרים מסווגים ובציוד מסווג יהא על פי הנחיות תו"ל רימון והנחיות אגף הביטחון במשרד המשפטים.

      - נדרשת התייחסות מלאה לכלל נושאי אבטחת המידע ואבטחה פיזית ומתן מענה לחומרים על פי רמת סיווגם.

      - יש לקבל את אישור אגף הביטחון לכלל היבטי הטיפול בחומרים ובציוד מסווג אשר יוצגו בתוכנית.

    - שיבוצים

      - ליווי יחידות המשרד בביצוע שיבוץ פרטני עבור עובדי המשרד במבנה בתכנון הפונקציונלי.

      - הכנת קבצי שיבוצים - כולל שינויים / עדכונים.

      - אישורי השיבוצים על ידי נציג המשרד.

    - ריהוט

      - בקרה ומעקב אחר: כמויות הריהוט לסוגיו, ביצוע הרכש של הריהוט ע"י היזם / הקבלן המבצע.

      - מעקב ובקרה על הספקת והתקנת הריהוט לסוגיו במבנה.

      - הגדרת דרישות של: תמונות, עציצים, מייצגים, שעוני נוכחות ועוד.

      - זיהוי דרישות, ריכוז כתב כמויות, מעקב אחר ביצוע רכש, מעקב הספקה והתקנה.

    - ליווי גורמים מקצועיים

      - ליווי "על" כולל מעקב ובקרה, קידום ותיאום בין הגורמים בתחומי: מולטימדיה, ביטחון, אבטחת מידע תקשורת ועוד.

      - מבחינת זיהוי דרישות, מעקב אחר ביצוע רכש, מעקב הספקה והתקנה.

    - הדרכת‏ והכנת‏ העובדים‏

      - הספק יציע ויהיה אחראי על ביצוע תכנית עקרונית להדרכת העובדים (אשר תתואם ותיושם ע"י אגף הדרכה של המזמין) לצורכי הערכות למעבר, אריזה וסימון, הוראות ונהלים ליום הפינוי. על התכנית לכלול הדרכות דיגיטליות / מקוונות.

      - הכנת תיק הדרכת והכנת העובדים, לרבות הכנת התכנים לחוברת הדרכה והתאקלמות וכל דרישה שהתקבלה במטה המעבר או בתכנית המפורטת או העקרונית.

      - יובהר, שהפקת והדפסת החוברות ואמצעי הדרכה אחרים, תתבצע על ידי המזמין ועל חשבונו.

    - הכנה ‏ואישור ‏של‏ תכנית‏ מפורטת

      - הספק יציע ויבצע תכנית עבודה מפורטת לביצוע כלל המשימות הנוגעות לפרויקט ומסגרת זמנים (גאנט) לביצועם לאור עקרונות המעבר של המזמין.

      - התכנית המפורטת אופטימיזציה של משאבים אשר תכלול את כל האמצעים ולוחות הזמנים הנחוצים לו, לפי מיטב ידיעתו המקצועית, על מנת לבצע את פרויקט המעבר על פי כלל התחייבויותיו במכרז זה. בפרט, יפרט הספק בתכנית העבודה המפורטת את סדרי העבודה, נהלים, הוראות ולו"ז לכלל יחידות המשרד וליחידות הנחוצות לכך - בנפרד במידת הצורך (בתיק יחידה), את מתודולוגיות האריזה והמעבר, את תשומותיו הנחוצות, את תשומות המשרד הנחוצות ובכלל זה הגדרת נושאי תפקידים, תחומי אחריותם ושמם, תכנית לתיאום וניהול גורמי החוץ והפנים המעורבים בפרויקט, אפיון והקמת חמ"ל המבצע, הכנתו והכשרתו ברמת הציוד וכוח האדם כאחד.

      - באחריות המזמין להעביר לידי הספק את התוכניות המפורטות של המשכן החדש לרבות:

        - מיקום היחידות השונות בבניין.

        - הקצאת חדרים ושטחים ייעודיים להשמה ברמה יחידתית ולרבות מקום מושבם של כל אחד ואחד מעובדי המשרד.

        - מפתחות להקצאת ציוד ומכשור לחדרים ולשטחים הציבוריים.

        - כל  אילוץ תשתיתי של המשכן החדש לרבות דרכי גישה, שטחי עזר, שטחי הערכות, בתוך המבנה ומחוצה לו.

      - התכנית המפורטת תכלול את השינויים המאושרים על ידי מטה המעבר לתכנית העקרונית ובכלל זה דרישות מיוחדות ואילוצים של יחידות המשרד השונות המשפיעות על התוכנית ודרישות ביטחון ואבטחת מידע..

  - הכנות למעבר

    - סיוע בהכנת מפרט השירותים במכרז הובלה, לרבות בדיקת הצעות ובחירת הספק הזוכה.

    - הכנת תוכנית מעבר של יחידות המשרד מהאתרים למבנה המיניסטריון (מ: ת"א ומירושלים).

    - הכנת נוהל מעבר.

    - ליווי במינוי צוות מעבר (רפרנטים ביחידות).

    - ליווי בהדרכת עובדים בנושא המעבר כאמור לעיל.

  - שלב ב' -‏ ניהול ‏וביצוע ‏מעבר יחידה ראשונה לדוגמא

    - הספק יציג, ולאחר אישור המזמין יבצע, את התכנית העקרונית והתכנית המפורטת על יחידה שנבחרה על ידי נציג המזמין ומטה המעבר ובהתאם לדרישות ומגבלות המזמין, כיחידת חלוץ ניסיונית למימוש כל שלבי התוכניות. יובהר, כי היחידה תעבור את כל שלבי התכנית המפורטת ועובדיה יעברו הלכה למעשה למשכן החדש.

    - הספק יעביר למזמין דו"ח מפורט לעניין ביצוע סעיף זה כמצוין בסעיף ‎4 להלן.

    - קבלת הבניין בשיתוף מנהל הדיור הממשלתי ומנהלת קריות הממשלה מהקבלן המבצע ביחד עם מנהל הבניין שימונה.

    - כחלק מהשירותים באחריות הספק לוודא מוכנות המבנה החדש לקליטה ובכלל זה את עמדות העבודה, חדרי הישיבות, חדרי אוכל ושטחי העזר.

    - פיקוח ובקרה על קליטת כלל האמצעים החדשים מספקים ופיזורו בתוך הבניין בהתאם לתכנית.

    - פיקוח ובקרה על טיפול בציוד וחומרים מסווגים.

    - באחריות הספק לרכז את בדיקת הליקויים במשכן החדש, להעבירם לחברת הניהול של היזם לצורך תיקון ולערוך בדיקות חוזרות עד להשלמת התיקונים.

    - באחריות הספק לפקח על חברת ההובלה מטעם המזמין ולדווח למזמין על התקדמותה ביחס לתכנית העבודה וכן על חריגות/ליקויים בעבודתה. יובהר שהספק יידרש לממשקים עם חברת ההובלה בשלבי המעבר ופינוי המבנים המפונים.

    - הספק יסייע בבדיקה ובקבלת ציוד, מכשור וריהוט למשכן החדש, בין אם בהעברה מיחידות המעבר ובין אם ברכש, לרבות פיקוח על הצבתו במשכן החדש בהתאם לתכנית העבודה.

    - באחריות הספק להקים ולהפעיל מרכז שליטה לתהליך המעבר בתיאום עם מטה המעבר, לציידו ולאיישו ככל הדרוש לביצוע המעבר לרבות דיור, כ"א, טלפוניה ברמה מספקת, מחשוב, מסכים, מדפסות, ניירות. ניהול ויידוע הגורמים המעורבים ובכלל זה תיאום מול גורמי המשרד האחראים על תחומי פעילות במסגרת המעבר, פיקוח וניהול על חברות ההובלה, ניהול האריזה, סימון וקיטלוג. כמו כן, מרכז השליטה יהיה אחראי לניהול, ביצוע וסיוע בכל הפעולות והתשומות הנדרשות ממתודת התכנית המפורטת לצורכי העמסה, משלוח, פריקה, אכלוס, סידור ובדיקת התקינות של הציוד ואת הכניסה וההתאקלמות של עובדי המשרד במשכנם החדש, כמו גם פינוי מסודר של פסולת המעבר לפי התכנית המוצעת לטיפול בה.

    - מועד הקמת מרכז השליטה ומועד סגירת מרכז השליטה יקבעו על ידי המזמין ועל פי צרכים משתנים. ייתכן מצב בו יודיע המזמין על סגירת מרכז השליטה ולאחר תקופה מסוימת על פתיחתו מחדש והכל בהתאם לצרכים המשתנים ולנסיבות.

    - מרכז השליטה יהיה אמון גם על פתרון בעיות שוטפות, רישום ותיעוד אירועים, הפקת לקחים והפצת והטמעת המלצות על בסיס יומי. יובהר כי מרכז השליטה לא צריך לעבוד בתקופות בהם אין מעברים.

    - בנכסים המתפנים, המזמין יקצה לטובת מרכז השליטה משרד/עמדת עבודה הכולל שולחן וכיסא, יובהר כי באחריות הספק לדאוג לטלפון ואינטרנט.

    - במשכן החדש, לאחר שיתאפשר ובסמוך למועד המעבר הראשון, יוקצה משרד קבוע הכולל ריהוט בלבד. כל ציוד משרדי, תקשורת או אחר הדרוש להקמת מרכז השליטה ולתפעולו יוקצה על ידי הספק ועל חשבונו.

    - מרכז השליטה  המרכזי יוקם ע"י הספק בבניין החדש. בכל נכס שמפונה יתאפשר לספק להיכנס עם עובד אחד או שניים ולקבל את המשרד / חלל העבודה יום לפני המעבר על מנת לפקח על התהליך.

    - מרכז השליטה יכלול לפחות 2 עובדים מטעם הספק במשמרת מ- 7 בבוקר ועד גמר פעילות יומית לפחות 19:00. כאשר אחד מהם צריך להיות בכל כישורים וניסיון כמהנדס ו/או איש לוגיסטיקה. לכל יחידה שעוברת ישלח הספק בין נציג אחד לשלושה נציגים מטעמו שיסייעו בפיקוח על המעבר על פי דרישת המזמין.

    - במידת הצורך ובהתאם לתכנית המפורטת, באחריות הספק להפעיל, להכשיר, לנהל ולצייד את צוות הסדרנים והעובדים המוקצים על ידו לביצוע מסודר ומאורגן של המעבר.

    - יובהר כי יכול ושלב המעבר של היחידה הראשונה והסקת המסקנות מתוך שלב זה יהיו כבר במקביל לתחילת המעבר העיקרי

  - שלב ג' – ניהול וביצוע מעבר כלל היחידות

    - במסגרת דו"ח שלב ב', הספק יפעל להפקת לקחים ויגיש המלצות לתיקון הוראות התוכניות מעת לעת בעקבות ביצוע מעבר של יחידות העוברות בכלל והיחידה הראשונה בפרט, ובכלל זה יבצע כל אמצעי הדרוש להטמיע את השינויים הנחוצים בקרב עובדי המזמין או מי מטעמם, עובדי הספק וכל גורם אחר המעורב בתהליך המעבר על פי התכנית העקרונית והתכנית המפורטת.

    - הספק יציג, ולאחר אישור המזמין יבצע, את התכנית העקרונית והתכנית המפורטת על כל יחידות המעבר.

    - ביצוע המעבר של כל יחידות המעבר יהיה בהתאם לכל הדגשים כאמור בסעיפים ‎4.3.4-‎4.3.17 לעיל, ולאור הלקחים וההמלצות משלב המעבר של היחידה הראשונה.

    - וידוא מוכנות הבניין לקליטת היחידות טרם המעבר בכלל ההיבטים – בטחון, מחשוב, ריהוט, ציוד וכו'.

  - שלב ד' – ‏העברת ‏החזקה ‏על ‏המבנים‏ המפונים

    - באחריות הספק לנהל ולוודא את כל הנדרש לצורך העברת החזקה המלאה על המבנים המתפנים. בפרט, יוודא הספק את פינוי המשרדים הישנים מכלל הציוד שאינו מיועד למעבר והפסולת שנותרה בהם ליעדיה המוגדרים בתכנית המפורטת, כולל ביצוע תכנית לניהול פינוי מסודר של הפסולת לאתרי מחזור ייעודיים וסיוע למשרד בהליכי מכירה או תרומה של ציוד שסווג לכך.

    - יובהר שבאחריות הספק לבצע את כל הפעולות הנדרשות לפינוי יחידות המעבר, לרבות פיקוח על ניקיון היחידה, מכירה/תרומה של ציוד ומכשור, ניתוק התקשרויות מול ספקים וכדומה. פינוי של ציוד שהספק ימפה שנדרש לפינוי/גריטה, יבוצע על ידי חברת הובלה מטעם המזמין. יובהר כי ההחלטה הסופית לעניין ציוד שיפונה או יעבור לגריטה היא של המשרד בלבד.

    - הספק יידרש לעבוד מול נציגי חברת ההובלה לצורך תיאום וביצוע תכנית הפינוי כנדרש, לצורך ביצוע פינוי המבנים כנדרש ולפי הלו"ז.

    - הספק יכין (בשיתוף מטה המעבר) ויגיש לנציג המזמין תיק הזדכות מלא המפרט את כל פרטי המשימות לביצוע בהליך ההזדכות ובכללן, הזדכות מול מוסדות המדינה ורשויותיה, העירייה ושלוחיה, הסטה או הפסקה, לפי הצורך, של ההתקשרות עם נותני השירותים וגורמי צד ג'.

    - הספק יעמוד לרשות נציג המזמין לצורכי הבהרות לגבי המשימות המפורטות בתיק ההזדכות.

    - יובהר כי המבנים המפונים יכול ויאוישו על ידי יחידות המשרד או לחילופין יפונו (כמפורט בטבלה בסעיף ‎3.5 למפרט השירותים), ינעלו ויאובטחו עד לאיוש על ידי גורמים אחרים. על הספק לנהל מעברים אלו בהתאם למפורט במפרט השירותים או לחילופין לוודא מסירה מסודרת לגורמים הרלוונטיים בתוך או מחוץ למשרד.

    - זיכוי על הנכסים יכלול לא רק טיפול בכל הציוד אלא גם קריאת מונים, סגירת חשבונות מול עירייה, חברת חשמל, מים , חברת ניהול וכו'. יובהר כי באחריות הספק הזוכה לוודא ביצועם של ניתוקי תקשורת  הן טלפוניים והן מחשוביים.

    - טיפול בפינוי ובהחזרת הדיורים הקיימים

      - ליווי והנחיה לביצוע ספירות אינוונטר של ציוד באתרים.

      - ליווי הכנת רשימת אינוונטר ציוד אתרים.

      - עזרה בפרסום במערכת מוס"ב.

      - ליווי פינוי אתרים כולל בדיקת האתר לווידוא שלא נותר ציוד/חומר של המשרד..

      - ליווי החזרת האתרים למינהל הדיור הממשלתי.

- פעולות נוספות

  - בחינת קבלה למבנה המיניסטריון

    - השתתפות בבחינת הקבלה של המבנה מיזם / קבלן.

    - השתתפות עם מנהל הפרויקט בהכנת רשימת ליקויים בהתאם לממצאי בחינת הקבלה.

    - מעקב מול מנהל הפרויקט אחר ביצוע תיקון הליקויים.

  - בינוי

    - זיהוי דרישות בינוי / שיפוצים / תוספות - שיש לבצע לאחר קבלת המבנה עקב שינויים נדרשים עקב שינויים ארגוניים ואחרים.

    - הכנת רשימת דרישות.

    - מעקב אחר ביצוע הדרישות עד מסירה (לא כולל פיקוח על הבנייה).

  - ליווי מעבר פיזי הן בשלב המעבר של היחידה הראשונה והן בשלב המעבר המלא

    - על הספק להיות נוכח בפיקוח ובקרה והשתתפות בכל שלבי המעבר לרבות:

      - ימי האריזה של חברת הובלה והעובדים באתרים.

      - ימי המעבר של היחידות.

      - ימי הפריקה והסידור במבנה המיניסטריון.

    - סיוע בפתרון בעיות בימי האריזה והמעבר.

    - פיקוח על אריזה ופריקה של ציוד וחומר מסווג.

    - ביצוע סיור לכלל נציגי היחידות במבנה (לכשיתאפשר) להכרת השטח.

    - פרסום מכרזים והיערכות תקציבית לכל צורך שיסוכם במסגרת התכנית.

    - פרסום בעיתונות על תכנית המעבר כדי לתת לציבור מידע על שינויי המיקום של היחידות.

  - בהתאם לתכנית העבודה ולהתקדמות ביצוע הפרויקט, המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע לבצע משימות נוספות שאינן מוגדרות בשלב זה, אשר מהותן קשורה בפרויקט.

  - התמורה עבור שירות נוסף תשולם בהתאם לסעיף ‎13.4 למכרז. לצורך כך, הספק יעביר למשרד את הנתונים לצורך סיווג העובדים, כפי שיידרש.

- מנהל הפרויקט

  - מנהל הפרויקט יועסק באופן מלא עבור המשרד ועבור הפרויקט.

  - מנהל הפרויקט יועסק בהיקף כזה שיאפשר לו זמינות מלאה לטובת הפרויקט.

  - מנהל הפרויקט יהיה נוכח בשטח בהתאם לצרכי המשרד ועל פי הוראות הממונה מטעם המשרד.

- דיווח והשתתפות בישיבות

  - דו"ח סיום ‏שלב

    - עם השלמת שלב בפרויקט, כאמור לעיל, יעביר הספק לידי  נציג המזמין, דו"ח סיום שלב המפרט את ביצוע השירותים שנעשו במהלך באופן מצטבר להשלמת כל המשימות הנחוצות להשלמת השלב בפרויקט. הדו"ח יכלול, בין  היתר, את סיכום הפעולות שנעשו וההוכחות לכך, את תשומות המזמין לצורך השלמת הפעילות, מסקנות ולקחים לקראת המשך הפעילות וכיו"ב.

    - המזמין רשאי שלא לקבל את דו"ח השלב וכן לדרוש את תיקונו ובכלל זה את ביצוען של משימות שלא נכללו בו. על הספק, במקרה זה, להשלים את כל המשימות ולבצע את כל התיקונים הנחוצים בדו"ח על מנת להשלימו לשביעות רצונו של המזמין.

    - יודגש, רק קבלתו ואישורו בכתב של הדו"ח ע"י המזמין, יחשב לסיום שלב לפי הסכם זה ויזכה את הספק בתמורה.

  - דו"ח סיום העברה ופינוי של יחידה

    - בכל יחידת מעבר, לאחר סיום ביצוע כלל השירותים המפורטים בסעיפים ‎4.4-‎2.2 לעיל (שלבים ג'-ד'), יגיש הספק למזמין דו"ח המפרט את הפעולות שבוצעו באותה יחידה וההוכחות לכך, וסטטוס העברת החזקה על המבנים של היחידה והעברת עובדיה למשכן החדש.

    - יודגש, רק קבלתו ואישורו בכתב של הדו"ח ע"י המזמין, יחשב לסיום השלבים עבור אותה יחידה לפי הסכם זה ויזכה את הספק בתמורה.

  - דו"ח‏ משימות

    - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎5.1 לעיל, הספק יעביר למזמין תיק דו"ח עם השלמתם של השלבים המפורטים להלן בפרויקט. מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף וסעיף, על כל דו"ח להכיל התייחסות, בין היתר, לאירועים או מצבים חריגים ואופן טיפולם או הכוונה לטפל בהם, חריגה מלו"ז או חריגה עתידית צפויה מלו"ז והסיבות לכך, לקחים, מסקנות, הוראות והמלצות. וכן, כל מידע ענייני אחר שיבקש המזמין:

      - תיק תוכנית מפורטת בהתאם לסעיף ‎4.1.8 לעיל.

      - תיק מיפוי וקיטלוג הציוד ובכלל זה דו"ח כמויות ונפחים.

      - תיק המלצות למכרזים ומפרטים טכניים ויעדי זמנים לביצועם.

      - תיק הדרכת והכנת העובדים ובכלל זה הכנת והפצת חוברות ההדרכה ותיק מעבר לעובדים וליחידות השונות.

      - תיק ביצוע מעבר יחידה ראשונה ובכלל זה בעיות, לקחים, מסקנות והמלצות והוראות ליישומן.

      - תיק טיפול בפסולת.

      - תיק משימות לביצוע הזדכות.

    - הספק יגיש לנציג המזמין כל אחד ואחד מדו"חות המשימה לעיל בתוך 7 ימי עבודה אלא אם קיבל הארכה לכך בכתב ומראש על ידי הזמין.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎5.1 ו-‎5.2 לעיל, המזמין רשאי לדרוש דיווחים נוספים לפי צורך והספק מתחייב זאת להעביר כל דו"ח ומידע להוכחת עמידה ביעד מיעדי הפרויקט כפי שהוגדרו במסמכי החוזה, ההצעה ו/או מטה המעבר.

  - השתתפות בישיבות

    - הספק ישתתף בכל הישיבות שיידרשו לצורך מתן השירותים, לרבות המפורט בסעיף ‎4.1.1 לעיל, וישתף פעולה עם הצוותים הייעודיים מטעם המשרד בתחומי המעבר השונים, בדגש על הצוות לקבלה ואכלוס/פינוי אתרים.

- עקרונות כלליים

  - צפי תהליך המעבר

    - קבלת הבניין – יוני 2022

    - איכלוס הבניין בעובדים – רבעון שלישי של שנת  2022 (יתכנו הקדמות ו/או איחורים)

  - יובהר כי בכל העקרונות המנויים להלן על הספק להיות נוכח וללוות תהליכים אלו:

    - תהליך המעבר יהיה קצר ככל האפשר, יעיל, אפטיבי וחסכני ככל הניתן, בפעימות מתוכננות לפי יחידות.

    - לכל יחידה ימונה נציג, באחריות הספק לוודא כי בכל יחידה נציג.

    - תתבצע פעילות מכינה ברמת היחידות כבר בשנת 2021 לרבות ארכוב, ביעור , פינוי פסולת, צמצום/ריקון מחסנים וצמצום הזמנת ציוד ואמצעים.

    - יחידה תעבור רק לאחר שהמתחם שלה יהיה ערוך לקליטה הן מבחינת בינוי, ריהוט, תשתיות תקשורת , טלפונים ובטחון ולאחר שתתקבל תכנית חלוקת חדרים שמית מנציג היחידה העוברת.

  - תתבצע היערכות מקדימה בנושאים הבאים:

    - לכל יחידה יוקצו אמצעי אריזה וצוותי אריזה בהתאם לגודלה ולצרכיה, הספק יכין תכנית מפורטת המציגה את צרכי היחידות בנושא זה (כולל בהיבטי אבטחת מידע).

    - תוכן תכנית אריזה והובלות מפורטת, כאשר יש לבחון ביצוע סבבים ו/או מיצוי מיטבי של אמצעי אריזה והובלה.

    - טכנאים למעבר הן בנכסים המתפנים והן במשכן החדש יוקצו ע"י אגף המחשוב של המזמין, הספק נדרש לתאם את תכנית המעבר בהתאם לתיאום עם נציג אגף המחשוב של המזמין  בהתאם לצרכים ולתכנית שתסוכם ותתואם עימם.

    - אגף הביטחון ינחה ויערך לליווי העברת אמצעים וציוד ממודרים ולבדיקת כל נושא בטחון המידע בתהליך המעבר ולאחריו – אין להעביר אמצעים מסווגים ללא הנחיות ואישור אגף הבטחון. כמו כן הספק מחוייב בתיאום פרטני של תכנית המעבר עם אגף הבטחון - הן הקב"ט המחוזי (י-ם ו/או ת"א) בהתאם ליחידה העוברת, הן עם הקב"ט שיופקד על אבטחת המשכן החדש והן עם הממונה על אבטחת המידע במשרד.

    - מעבר הלשכות, המטה ויחידות קטנות הינו רגיש ביותר ויש להיות מתואם עם מנהלי הלשכות והיחידות המטה ועם מנהל אגף הלוגיסטיקה.

    - בכל נושא הארכיבים יש לפעול בהתאם להנחיות תחום ארכוב הפעילות תכנלול למיפוי ודילול ארכיבים ווהכנתם להעברה.

    - התכניות שיוגשו לאישור ע"י הספק יהיו בתיאום מלא ועל דעת כלל בע"ת הר"מ שיהיו שותפים  להצגת תכניות מסודרת בפני וועדת ההיגוי או הדירקטוריון.

  - הספק ימפה את כלל האמצעים ויהיה מתואם עם כל בע"ת האחראי למשק ציוד   והגדרתם  למיצוי בפורמט אחיד ובהתאם לקריטריונים הבאים ובמדרג הבא:

    - העברה לבניין החדש.

    - העברה בין יחידות המשרד (לרבות לאחסון במחסני המשרד).

    - ויסות טובין בין משרדי הממשלה.

    - תרומה לגו"ח מאושר - באישור ועדת תרומות המשרדית (ועדת התרומות מונה 3 חברים קבועים דליה בנימין, אלי דוידי ושרי שליזנגר ובמקרה של תרומה של ציוד מחשוב גם מר איציק בן עמי ואגף הביטחון).

    - בלאי גריטה – באישור ועדת הבלאי המשרדית (ועדת הבלאי מונה 3 חברים קבועים דליה בנימין, אלי דוידי ושרי שליזנגר ובמקרה של גריטת ציוד מחשוב גם מר איציק בן עמי).

    - מכירה בהתאם להצעות מחיר ובאישור מנהלת תחום רכש וחשב.

    - במסגרת הגדרת פריטים לבלאי ו/או תרומה יוקם צוות משרדי בהובלת הגברת דליה בנימין ובשיתוף מר אלי דוידי, איציק בן עמי (או נציגו), נטע ראובני, מר שיקו סופרי ומר צחי יעקב ובהשתתפות נציג הספק שיבחנו את כלל הציוד המוצע לגריטה ולתרומה, פעילות הצוות תתבצע בהתאם ללו"ז שתקבע הגברת דליה בנימין.

  - אריזה והובלה – תוכן תכנית פרטנית ע"י הספק להקצאת אמצעי אריזה והובלה בתאום עם גורמי הלוגיסטיקה והאמרכלים – באחריות אגף הרכש.

  - מכרזים לרכש אמצעים והובלות – באחריות מלאה של אגף הרכש והמכרזים ובשיתוף האגפים השונים, הספק ידרש להגיש את דרישותיו בתכנית מסודרת לנושאים אלו לצורך המעבר.

  - מעבר יחידה יהיה מהיר, בשלב אחד או בשני שלבים:

    - שלב ראשון אמצעים לא חיוניים לפעילות היחידה (ככל שקיימים, כגון מחסנים וארכיבים).

    - שלב שני - עובדי היחידה, ציוד אישי  והמחשבים (ביום אחד).

  - באחריות הספק לוודא כי היחידות לא ישאירו בנכסים המתפנים מסמכים וציוד מסווג/רגיש.

  - כלל הציוד בנכסים שיתפנו יפונה בהתאם להוראות ע"פ המתווה הבא – השארה במקום ליחידה שתקבל את הנכס או העברה ליחידה אחרת / משרד אחר, או תרומה או מכירה או בלאי.

  - זיכוי על הנכסים יכלול לא רק טיפול בכל הציוד אלא גם קריאת מונים, סגירת חשבונות מול עירייה, חברת חשמל, מים , חברת ניהול וכו'.

- הצהרה

  - הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים בפרק מפרט השירותים הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

| ## __________________ | ## __________________ | ## __________________ |
| --- | --- | --- |
| ## תאריך | ## שם | ## חתימה |

- נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נוסח ערבות לביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז __________________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________        __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת

- נספח ג'5 לחוזה ההתקשרות –    הצהרה בהתאם לסעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011

הואיל ונחתם ביני  ____________ (להלן: "נותן השירותים") לבין משרד המשפטים (להלן: "המשרד") הסכם לפי מכרז _________ מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

אני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז האמור, כוללת עלויות נוספות מעבר לעלויות הדרושות להשלמת השירות, לרבות עלות רווח.

במסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר תשולם לי על ידי המשרד, בהתאם להצעתי שהוסכם לקבלה בהסכם זה, ולהצעה אותה הצעתי במכרז האמור, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

- את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי חוק כגון מס, רישוי וכדומה;

- עלויות נוספות הכוללות רווח כלכלי;

- עלות שכר מינימלית כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדי. עלות זו לא תפחת מסכום של_________  ₪.

ולהצהרתי על האמור,  באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________

חתימה: _____________________

- נספח ג'6 לחוזה ההתקשרות – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי

- מבוא וצרופות

המבוא לנספח זה וצרופותיו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

- פרשנות
למונחים שלהלן תהא בנספח זה ובצרופתיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהמשרדים לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד המשרדים, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" – כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" – מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

  - "גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "הממשלה" – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בנספח זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות על ידי המשרדים העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם על ידי המשרדים.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת המשרדים על נספח זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בצרופה א' לנספח זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה ההתקשרות יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן: הכרטיס) אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הוא לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בצרופה א' לנספח זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בצרופה ב' לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי נספח זה.

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בנספח זה הינם נכונים בעת פניית המשרדים לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר על ידי גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדים השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש על ידי פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת על ידי הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו על ידי החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או על ידי שינוי תנאי נספח זה. במקרה של שינוי כאמור, המשתמש יידרש לחתום על נספח תחליפי ו/או על תוספת לנספח זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע על ידי שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי נספח זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי נספח זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי נספח זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי העניין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‎14 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש נספח זה.

חתימות המשרד

שם ______________________________________ חתימה ___________________________

שם _____________________________________ חתימה_____________________________

חתימות המשתמש

שם _________________________________חתימה_______________________________

שם _________________________________ חתימה ______________________________

צרופה א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1 או VISTA

  - Windows XP – עם 3 Service Pack ומעלה.

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם, NETVIEWER הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת www.gov.il)

נספח ג'7 לחוזה ההתקשרות – הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

### הגדרות

- "המשכיות עסקית"- - (Business continuity) מצב בו גוף פועל ברציפות ומממש את התהליכים העסקיים העיקריים שלו ללא הפרעות.

- "יעדי ורמות שירות" – רמת השירות אשר מוגדרת במכרז בתנאים הצפויים במצבי החירום. רמת שירות זו נקבעו לאור אילוצי המשאבים ורמות ביקושים לשירותים אלו. יעדים אלו מגדירים את זמן התגובה של השירות ואת זמן ההתאוששות במקרה שבו השירות נפסק

- "מצב חירום" – מצב עליו הכריזה הממשלה או מי מטעמה . מובהר כי ניתן להכריז על מצב חירום גם שלא בשעת חירום וגם אם לא הוכרז מצב חירום במשק. מובהר בזאת שמצבי חירום אשר הוגדרו לצורך רציפות בקבלת הציוד והשירותים במצב חירום, לא יוכלו לשמש עילה לספק לא לספק את הציוד והשירותים ולטעון בדבר "כוח עליון".

- "שעת חירום" - תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1716 מיום כ"ט בסיון התשמ"ו (6 ביולי 1986), להחלטת ממשלה מס' 1080 מיום ז' באדר א' התש"ס (13 בפברואר 2000) וכל החלטת ממשלה אחרת בעניין, הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק התגוננות אזרחית תשי"א- 1951 או הכרזה על "אסון המוני" כמוגדר ב"פקודת המשטרה" .

### העמדת שירותי הספק בשעת חירום –

- המזמין יהיה רשאי להזמין ציוד ושירותים  גם במצב חירום, והספק מתחייב לספקם.

- הספק מתחייב לספק את השירות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חירום, בתנאי הספקה כפי שנקבעו בהסכם ההתקשרות. הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.

- הספק נדרש לעמוד ביעדי ורמות שירות הכולל זמני תגובה גם בשעת חירום.

### ניהול תכנית המשכיות עסקית ע"י הספק

- על הספק להציג תכנית היערכות לשעת חירום ונהלי עבודה בעיתות חירום.

- בתכנית זו יש להתייחס לסיכוני ההמשכיות העסקית אשר יכולים לסכן את אספקת הציוד או מתן השירותים אותם עליו לספק מכוח ההסכם ולקיים בקרה עליהם. בכלל זה, על הספק לצפות את הסיכונים הבאים:

  - מלחמה כוללת או אירוע ביטחוני נקודתי.

  - טרור קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי (טב"ק).

  - רעידת אדמה בעוצמה משתנה, לרבות צונאמי.

  - פנדמיה (מגיפה).

  - אירוע חירום משמעותי בשגרה – אירוע המתרחש במהלך שגרה וגורם לשיבוש חיי השגרה באופן משמעותי ברמה ארצית או אזורית (דוגמא: השריפה הגדולה שהייתה ביערות הכרמל, אירוע מזג אוויר סוער, תאונות ותקלות תפעוליות, הפרות סדר, אירועי חומרים מסוכנים וכיוצא בזה).

  - אירוע חירום מקומי בשגרה – אירוע המשפיע על תפקודו השוטף של מבנה בודד (כגון: הצפות, שריפה, קריסת מבנה ועוד).

  - אירועי סייבר ואבטחת מידע.

- על הספק לבצע תהליך ניתוח של כל הסיכונים אשר עשויים לשבש את אספקת הציוד או מתן השירותים בשעת חירום ויכין תכנית מענה בהתאם, לרבות הקצאת משאבים למימושה. על הספק להתייחס בתכניתו לאפשרות שכתוצאה מהסיכונים שפורטו בסעיף 1 לעיל, ייגרמו השיבושים הבאים:

  - פגיעה בכל או בחלק ממערכות החיים, התשתיות ומערך השירותים ומכאן שיבוש באספקת ציוד ושירותים חיוניים למזמינים.

  - שיבושים בזמינות עובדים על רקע גיוס מילואים, מגבלות תנועה על פי הנחיות פיקוד העורף, היפגעות עובדים, אי הגעת עובדים עקב הצורך לשמור על הילדים ועוד.

  - נזקים ברמות שונות לנכסים שונים המוחזקים על ידי המזמינים או על ידי המדינה.

  - שיבושים במתן שירותים על ידי משרדי הממשלה לציבור.

- תוכנית ההמשכיות העסקית של הספק תגדיר, בין היתר, מהם השירותים והמערכות הדרושים לשימור רציפות תיפקוד בעת שיבושים תפעוליים משמעותיים או בשעת חירום ותכלול לכל הפחות את הנושאים הבאים:

- משאבי אנוש – עמידה בתקן כ"א אשר התחייב עליו הספק אשר ייתן את שירותי האחזקה והתמיכה הספק יבנה גם תכנית גיבוי לכ"א חיוני.

- תקשורת – הספק יבנה תכנית ההמשכיות העסקית אשר תכלול נוהלי תקשורת, אשר יבטיחו את אספקת הציוד ומתן השירותים גם במצב חירום, לרבות שמירת יתירות באמצעי תקשורת מחברות שונות.

- ספקי משנה של הספק- הספק יבטיח שספקי המשנה שלו, מסוגלים להמשיך ולספק לו את הציוד או השירותים אשר יבטיחו את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמינים. הספק יפעל להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקים ונותני שירותים לתהליכיו החיוניים, לרבות קיום הסכם התקשרות עם ספקי המשנה להעמיד שירותים לספק גם בשעת חירום, בהתאם ליעדי השירות המוגדרים בהסכם.

- נושאים טכנולוגיים - תכנית ההמשכיות העסקית תתייחס לכל מרכיבי הטכנולוגיה הנדרשים לשמירת הרציפות העסקית ו/או לאישוש הפעילות של הספק במקרה של כשל.

- הספק יבטיח שבמקרה של כשל בתהליכים קריטיים, יוכל להעתיק את תהליך או שירות חיוני לאתר חליפי.

- חלופות עבודה ידנית – הספק יוודא שתכנית ההמשכיות העסקית תכלול, בהתאם לעניין, נהלים לביצוע תהליכי עבודה ידניים, אשר יתבצעו במקרה כשל בתהליכים קריטיים אשר רלוונטיים להבטחת אספקת הציוד והשירותים.

- גיבוי נתונים – הספק יבטיח בתכנית להמשכיות העסקית שקיימים גיבוי לנתונים הרלוונטיים. הספק נדרש לגבות את נתוניו על מנת להבטיח התאוששות גם במקרים בהם נפגע המידע באתר הראשי ובאתר ההתאוששות מאסון שלו בו זמנית ככל שהדבר נוגע לאספקת הציוד והשירותים.

- גיבוי אנרגיה- הספק יבטיח גיבוי אנרגיה ע"י גנרטור על מנת להבטיח המשך התהליכים הקריטיים במקרה של הפסקת חשמל מחברת החשמל.

- תחבורה ושרשרת אספקה.

- לעורך המכרז ולמזמינים תהיה הזכות לעיין בתוכנית ההמשכיות העסקית, על מנת לוודא שהתוכנית ישימה, ולדרוש תיקונים בה. הספק ירענן לפחות אחת לשנה את התוכנית הנ"ל וימסור כל עדכון לעורך המכרז ולמזמינים להערות. הספק מתחייב לעדכן את עורך המכרז ואת המזמינים על ממצאי תרגולים בנושא המשכיות עסקית שהוא עורך באופן תקופתי.

- במקרה של חשש לאי יכולת עמידה ביעדי השירות אשר התחייב עליהם הספק, באחריותו ליידע את עורך המכרז ואת המזמינים תוך 7 ימים לכל היותר.

- על הספק למנות מטעמו מנהל המשכיות עסקית אשר יבטיח את רציפות אספקת הציוד ומתן השירותים

### פיקוח ובקרה על הספק על מנת להבטיח את מימוש אספקת הציוד והשירותים במצב חירום

- הספק יבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת להבטיח שעובדיו החיוניים אשר מעורבים באספקת הציוד ומתן השירותים יהיו זמינים על מנת לעמוד בהתחייבויותיו. כל זאת לרבות הגשת רשימות העובדים על מנת שאלו יוגדרו כ"עובדים חיוניים" בהתאם לחוק. הספק יידע את עובדיו מבעוד מועד על הכוונה להכריז עליהם כ"עובדים חיוניים".

- הספק יבצע בזמן שגרה את כל הפעולות המכינות המחויבות, על מנת להבטיח שמערכות קריטיות כגון: חשמל, מים, תקשורת, דלק, מעליות וכיו"ב ימשיכו לתפקד גם בעת בעיות אספקה של גורמים חיצוניים בגין מצב החירום- כל זאת בכפוף להנחיות המקצועיות שיינתנו ע"י עורך המכרז.

- על מנת להבטיח את המשך אספקת הציוד ומתן השירותים במצבי חירום, הספק יחתום על הצהרה שיהיה מוכן להיות מוכרז כ"מפעל חיוני" כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967. עורך המכרז והמזמינים יוכלו לבצע ביקורות על מנת להבטיח שהספק עומד בכללי ההמשכיות העסקית. תנאי זה הוא מהותי והפרתו תאפשר לעורך המכרז להפסיק את ההתקשרות עם הספק.

- עורך המכרז והמזמינים יוכלו לבצע ביקורות מוכנות של הערכות הספק אשר נועדו לוודא ביצוע הנחיות הממשלה ויהיה עליו לתקן את הליקויים מיד עם הודעתם הראשונה.