# מדינת ישראל

# משרד החינוך

מינהל לחינוך טכנולוגי

עותק להגשה – ללא מעקב אחר שינויים

מכרז פומבי מספר 92/10.2021

בהיקפים משתנים

לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

17/11/2021

ח' חשון תשפ"ב

ירושלים

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט בכתובת הבאה:

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, הנך מתבקש להתקשר לגב' הדס ביטון, טלפון 073-3932123 או למר ברוך יאיר פיש, טלפון 073-3932177 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלו נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,

מוהנא פארס - סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי

תוכן העניינים

0.מנהלה	5

0.1.	כללי	5

0.2.	הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)	7

0.3.	הגדרות  (I)	8

0.4.	מנהלה (I)	9

0.5.	המפרט (I)	12

0.6.	סיווג רכיבי המפרט (I)	12

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	13

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	19

0.9.	זכויות המשרד (M)	20

0.10. הצעת הספק (I)	22

0.11. בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	23

0.12.שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	23

0.13.בדיקת ההצעה והערכתן (M)	24

0.14.סמכות השיפוט (I)	27

0.15.(N)	27

0.16.מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	27

1.יעדים (I)	30

1.1.	לקוח/משתמשים	30

1.2.	יעדים ומטרות	30

1.3.	אתגרים במצב הקיים	31

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	33

1.5.	תכנית עבודה שנתית	33

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת	33

1.7.	אופק הזמן (M)	33

2.יישום (I)	35

2.1.	מילון מונחים הגדרות טכניות	35

2.2.	מאפיינים כלליים - תפיסה	39

2.3.	חלוקה של הארץ לאזורי שרות גיאוגרפיים	39

2.4.	משתמשים ומערכות מידע משיקות	39

2.5.	(M) תהליכים	39

2.6.	דו"חות (S)	55

2.7.	אבטחת מידע (M)	57

2.8.	נפחים, עומסים וביצועים (I)	57

3.טכנולוגיה (I)	59

3.1.	תפיסה כללית – הבהקים	59

3.2.	חומרה מרכזית - שרתים (I)	59

3.3.	תחנות עבודה וציוד קצה(I)	59

3.4.	ציוד מיוחד (נגישות) (I)	61

3.5.	עזרי הוראה	61

3.6.	מערכות הפעלה	61

3.7.	כלי פיתוח ותחזוקה	62

3.8.	כלים למשתמש קצה (תוכנות מדף)	62

3.9.	כלי תפעול ויצור (I)	62

3.10.תקשורת מקומית – LAN	63

3.11.תקשורת רחבה - WAN	64

3.12.	תרשים סכמתי לחלוקת העבודה בין ספק והגלישה לבין ספקי מכרז התחזוקה	 64

3.13.(M) ציוד וטכנולוגיות עתידיות	64

3.14.ציוד אופציונלי (I)	65

4.מימוש (I)	66

4.1.	גורמים מעורבים	66

4.2.	תכנית עבודה – תקופת התארגנות : תכנית מעבר	79

4.3.	(S) תפעול שוטף	81

4.4.	(M) תיעוד	83

4.5.	אחריות שירות ותחזוקה (M)	84

4.6.	השתלבות בארגון (N)	92

4.7.	חוסן ואמינות (N)	92

4.8.	(N)	92

4.9.	(S) תכנית היפרדות	92

5.(M) עלות	95

5.1.	כללי (I)	95

5.2.	עלות הקמה והמעבר	95

5.3.	עלויות	97

5.4.	מנגנון בונוס/קנס בגין ביצועי הספק	99

5.5.	מחירון	102

נספחים	116

- מנהלה

כללי

משרד החינוך באמצעות מינהל לחינוך טכנולוגי (להלן: "המינהל") מבקש לקבל הצעות למתן שירותי תחזוקת תשתיות מחשוב במוסדות חינוך כהגדרתם במפרט. תשתיות המחשוב שהן נשוא השירות, מוגדרות בסעיף 0.2  - הגדרות, ומפורטות בפרק 3. הן כוללות שרתים, עמדות מחשב אישי (PC), תחנות עבודה "רזות" (Thin Client), ציוד נילווה בשימוש החינוך המיוחד, מחשבים ניידים, מדפסות, מקרנים, רשתות תקשורת מקומיות, ציוד תקשורת אחר ועוד (להלן " השירותים").

השירותים הנדרשים כוללים בין היתר: הפעלת מערכת שליטה ובקרה לציוד מרושת, ניהול ממוחשב של מצאי חומרה ותוכנה בסיסית שבהסכם, תחזוקת החומרה, מערכות הפעלה ורשתות תקשורת מקומית, הפעלת מוקד תמיכה (Help-Desk) לתמיכה טכנית מרחוק ולתמיכה באתר הלקוח במשתמשי קצה וכל פעולה אחרת הנדרשת להבטחת הפעילות התקינה של תשתיות המחשוב במוסדות החינוך.

המשרד יממן את השירותים למוסדות החינוך אשר עומדים באמות המידה אשר קבע כתנאי לזכאות. יתר מוסדות החינוך יוכלו לרכוש בעצמם או באמצעות הבעלות שלהם את השירותים נשוא מכרז זה, במחירים שאינם עולים על מחירי ההצעה הזוכה באזור בו הם ממוקמים.

לצורך המכרז מחולקת הארץ לשלושה אזורים כמפורט בסעיף 2.3. כל אזור עומד לתחרות נפרדת בין המציעים הצעות למכרז זה. ההצעה לכל אזור תיבדק בפני עצמה ותושווה לשאר ההצעות לאותו אזור בלבד.

מציע רשאי להגיש הצעה לתפעול אזור בודד, מספר אזורים או לכל האזורים. המשרד יהיה רשאי לבחור ספק אחד שיספק את השירותים הנדרשים במכרז זה לכל אזורי הארץ, או לפצל את העבודה בין מספר ספקים לאזורים השונים. ההחלטה תתקבל על סמך ההצעות שיוגשו ובמטרה לתת את השרות הטוב ביותר וברמה אחידה לכל מוסדות החינוך, בכל אזורי הארץ, תוך השגת יחס עלות תועלת הטוב ביותר למשרד ולמוסדות החינוך. באם יזכה ספק ביותר מאזור בודד יתחייב להעמיד איש קשר אחד מול המשרד בנוסף למנהל הפרויקט בכל אזור.

השירותים שיינתנו מתוקף מכרז זה ישמשו מוסדות חינוך כהגדרתם במפרט ולא יחליפו בשום מקרה את השירותים אשר יינתנו ו/או הניתנים דרך מכרז שירותי מחשוב של אגף החשב הכללי במשרד האוצר.

- למען הסר ספק, במסגרת תכולת השירות אשר יירכש במסגרת מכרז זה, לא תותר בשום אופן רכישת שירות ו/או תחזוקה לצרכי משרד החינוך עצמו ו/או יחידות הסמך ו/או כל משרד ממשלתי אחר.

להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| הפעילות | תאריך | שעה |
| --- | --- | --- |
| מועד פרסום המודעה בעיתון | 14/10/2021 | ---- |
| המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | 01/11/2021 | 12:00 |
| מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | 17/11/2021 | ---- |
| המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים הדיגיטלית | 12/12/2021 | 12:00 |
| תוקף ההצעה | 12/06/2022 | --- |

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

א. (M) תאגידים ו/או גורמים שהשתתפו בהכנת המכרז מנועים מלהגיש הצעות למכרז זה.

ב. (M) הספקים הזוכים במכרז זה, יהיו מנועים ממעורבות כלשהי בהפעלת מוקד הבקרה הארצי של המשרד.

ג. (M) מפעיל מוקד הבקרה הארצי של המשרד (כמוגדר בסעיף 0.3.16 הגדרות בהמשך -  "מוקד הבקרה" טלדור  מערכות מחשבים (1986) ח.פ. 520039710) ו/ או בעלי ענין המחזיקים ו/או קשורים בו יהיו מנועים מלהציע מענה למכרז זה.

בחירת הספקים הזוכים תעשה ע"י המשרד עפ"י שיקולי איכות ועלות ההצעות. במסגרת ההצעה נדרש הספק לעמוד הן בתנאי סף כלליים והן בציון סף לאיכות ההצעה. (כמפורט בסעיף 0.13.2 בהמשך).

תוקף ההתקשרות הנו לשנה ממועד החוזה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את ההתקשרות לחמש תקופות נוספות של שנה כל אחת בכפיפות לחוק חובת המכרזים ותקנותיו (כמפורט בסעיף 1.7). הארכת ההתקשרות תיעשה תוך עדכון המועדים מסגרת העבודה וכיו"ב בפרטים הנוגעים לפרויקט.

ההצעה תוגש במבנה המפורט בסעיף 0.10

(M) כל זכויות היוצרים בשירותים נשוא מכרז זה, בנתונים שייאספו, והחומר שייכתב, לרבות תכניות עבודה ונהלים, מאגרי מידע והתוכנה (למעט תוכנות מדף- בהן תהייה למשרד זכות שימוש שאינה מוגבלת בזמן) המאפשרת לעבד אותם וכן מסמכים כגון: מסמכי אפיון ועיצוב, מפרטי בדיקה, תיעוד תוכנה, מבחני קבלה (אימות והוכחת תקפות), מדריכים למשתמש וכל חומר אחר ומסמך אחר נוסף, יהיו בבעלות בלעדית של המשרד, והספק לא יהיה רשאי להשתמש בהם אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת הגורמים המוסמכים לכך במשרד.

הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)

כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל לפני יום 31/12/2017.

- על המציע להיות עוסק מורשה.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

- המציע הוא גוף העוסק, באופן שוטף, במתן שירותי תחזוקה למחשבים וציוד תקשוב כחלק מפעילות הליבה העסקית שלו.

- המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו גבוה מ - 50,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ)   בכל אחת משלושת השנים: 2018-2019-2020 ולצרף, אישור רו"ח בדבר היעדר הערת "עסק חי".

- המציע מעסיק בקביעות ב-24 החודשים האחרונים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, לפחות 50 עובדים קבועים (כולל עובדים שהיו בחל"ת ושבו לעבודה סדירה) המועסקים במתן שרותי תחזוקת מחשבים וציוד תקשוב, תמיכת Help-Desk ומתן שירותי תמיכה מרחוק כנדרש במכרז זה. על המציע לצרף להצעתו בנספח 0.7.2.5 , את שמות הטכנאים והגדרת תפקידם, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע חייב להוכיח ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי תחזוקה למחשבים וציוד תקשוב בדומה לנדרש במכרז זה.

- היקף פעילותם של ספקי המשנה מטעמו של המציע לא יעלה על  - 25% מהיקף סך כל עמדות המחשב בכל אזור הכלול בהצעתו.

- המציע וספקי המשנה חייבים מטעמו של המציע חייבים להוכיח היותם עוסק מורשה המנהל ספרי חשבונות כחוק.

- המציע מפעיל מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת לצורך מתן שירותי תחזוקה מרחוק כנדרש במכרז זה.

- המציע המגיש הצעה לאזור אחד -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים (לכל שנה)   ל 20,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד.

- המציע המגיש הצעה לשני אזורים -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 30,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד.

- המציע המגיש הצעה לשלושה אזורים  -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 40,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד.

- ספק המשנה מטעם המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו גבוה מ - 8,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ)   בכל אחת משלושת השנים: 2018-2019-2020.

- ספק המשנה יהיה בעל ניסיון של לפחות 3 שנים מלאות ורצופות במתן שרותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

- ספק המשנה  סיפק בכל אחת מהשנים 2019-2020 שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, ל-3,000  מחשבים לפחות.

- למציע אישור תו תקן בתחום מתן שירותי מחשוב. האישור המצורף יהיה אישור

ISO 9001;2015.

מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

עוד מובהר כי מקרה של ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של הגוף המציע במקרה של ביצוע מיזוג ו/או רכישת פעילות מלאה, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת המיזוג ו/או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת רואי החשבון ועורכי הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת החברה הנרכשת (במקרה של מיזוג).

הגדרות  (I)

אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי -  אתר האינטרנט של אגף רכש, מכרזים והתקשרויות הממשלתי בכתובת שבקישור זה

אזור הצפון – מחדרה וצפונה (כולל חדרה) ראה נספח 2.3 – חלוקת הארץ על פי תחומי רשויות.

אזור המרכז – מחדרה ועד אשדוד (לכולל חדרה ואשדוד) - ראה נספח 2.3 – חלוקת הארץ על פי תחומי רשויות.

אזור הדרום – מאשדוד דרומה (לא כולל אשדוד) - ראה נספח 2.3 – חלוקת הארץ על פי תחומי רשויות.

דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד

המינהל – מינהל חינוך טכנולוגי

המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז

המשרד – משרד החינוך

מוסד חינוכי –מוסדות בעלי סמל מוסד של המשרד, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד דוגמת: בתי ספר, מוסדות להכשרת מורים, מרכזי פסג"ה, מרכזי הדרכה למורים, ומרכזי העשרה  על פי הגדרתם במשרד, אשר  בהם מצוי ציוד תקשוב לו נדרש הספק לתת שירות על פי הנדרש במכרז. כל אלו, על פי רשימה אשר תוגש על ידי המינהל לספקים הזוכים.

הספק/ספק זוכה – מציע שהצעתו למכרז זה נתקבלה על ידי ועדת המכרזים של המשרד ונחתם עמו הסכם לאספקת שירותים לפי מכרז זה.

הצעה למכרז – תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז.

ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות.

שירותי תחזוקה - שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב וציוד היקפי כמפורט בכתב פניה זה.

תקופת התארגנות – התקופה שתחל ממועד חתימה על הסכם ההתקשרות בין המשרד לספק, ותסתיים עם תחילת מתן השרות.

תקופת התקשרות – תקופת ההתארגנות + תקופת מתן השרות והתחזוקה.

מוקד הבקרה - גוף בקרה ארצי אותו מפעיל משרד החינוך ( באמצעות מכרז פומבי מס' 44/11.2017 ) ואשר בין תפקידיו גם איסוף נתונים, פיקוח ובקרה אחר ספקי התחזוקה לציוד המחשוב במוסדות החינוך והצגת הממצאים בפני נציגי המשרד. מוקד הבקרה מופעל עתה על ידי ספק חיצוני, ( חברת טלדור  מערכות מחשבים (1986) בע"מ ח.פ. 520039710 )  שזכה במכרז פומבי זה להפעלתו.

להגדרות מקצועיות ראה סעיף 2.1 להלן.

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

- הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

- מסמכי המכרז מפורסמים באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא מר מוהנא פארס – סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il . נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם מר ברוך יאיר פיש או גברת הדס ביטון, בטלפון 073-3932123.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| מס"ד | הסעיף במכרז או בחוזה | פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

כנס מציעים

לא יתקיים כנס מציעים. כל השאלות והבירורים ייעשו בהתאם לסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

הגשת הצעות מקוונת (M)

- הגשת הצעות למכרז תבוצע באופן מקוון. לצורך הגשת ההצעות המציע נדרש להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. טרם הגשת ההצעה, מומלץ לבצע רישום מוקדם למערכת ההזדהות הממשלתית.

הכניסה לעמוד הגשת ההצעות היא באמצעות קישור זה:

https://merkava.mrp.gov.il/tenders/gate/index.html?bid_object_id=4000540032

(מספר פרסום באתר מינהל הרכש הממשלתי : 4000540032)

- על המציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנע מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להגיש את הצעתו פרק זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, כדי להימנע מתקלות כאמור.

- הצעות שלא יוגשו עד המועד האחרון להגשת הצעות, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים.

- לתשומת לבכם! בחלוף 20 דקות ללא ביצוע פעולה, המערכת תתנתק וכל פעולה שבוצעה בה ולא נשמרה כטיוטה, לא תישמר. במקרה המתואר תידרש כניסה מחודשת למערכת.

- המשקל המרבי לקובץ בהצעה הינו MB  10 ומקסימום MB  50  לכל הקבצים באותה ההצעה. על המציע לבדוק את משקל הקבצים הנשלחים על ידו ולוודא כי הצעתו עומדת במגבלות.

- באפשרות המציע לבצע הגשה אחת בלבד! לאחר הגשת המענה לא תתאפשר הגשת נוספת.

- לאחר הגשת ההצעה יופי במסך ההגשה מספר אסמכתא. רק לאחר הופעת ההודעה עם  מספר האסמכתא, תהליך ההגשה יסתיים. ללא קבלת מספר האסמכתא דין ההצעה כלא הוגשה.

- ככל שתהיה תקלה ממושכת, אשר תמנע הגשת הצעות במכרז, יוכל עורך המכרז בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

- להנחיות וחומרי הדרכה על אופן הגשת ההצעות בתיבת המכרזים הדיגיטלית ניתן להיכנס לקישור הבא: https://govextra.gov.il/mr/guides/tender

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין  המציעים במכרז.

נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) |  | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S (Specific) |  | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |  |
| M (Mandatory) |  | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |  |
| (N) (Non-relevant) |  | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |  |

סיווג של סעיף תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף מסוים אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

במכרז זה, לא נדרשת ערבות בגין הגשת ההצעה.

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

על המציע להיות עוסק מורשה

- העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.א

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ב

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל מ-31/12/2017 ואילך.

- העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ-50,000,000 ₪,  (לא כולל מע"מ)   בכל אחת משלושת השנים: 2018,2019,2020.

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4 – א' ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4 – א'

- המציע יצרף אישור רו"ח בדבר היעדר הערת "עסק חי".

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4 – ב'

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.4 – ב'

- ספק המשנה מטעם המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ-8,000,000 ₪,  (לא כולל מע"מ)   בכל אחת משלושת השנים: 2018,2019,2020.

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של ספק המשנה גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4 – ג' ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4 – ג'

דרישת ותק וניסיון

- למציע ותק של 3 שנים לפחות במתן שירותי תחזוקה למחשבים וציוד תקשוב בדומה לנדרש במכרז זה.

- המציע המגיש הצעה לאזור אחד -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 20,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד. על המציע לצרף להצעתו נספח , עם שמות הלקוחות וכמות המחשבים להם ניתן שירות כאמור, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע המגיש הצעה לשני אזורים -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 30,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד. על המציע לצרף להצעתו נספח , עם שמות הלקוחות וכמות המחשבים להם ניתן שירות כאמור, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע המגיש הצעה לשלושה אזורים  -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 40,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד. על המציע לצרף להצעתו נספח, עם שמות הלקוחות וכמות המחשבים להם ניתן שירות כאמור, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע מעסיק בקביעות ב- 24 החודשים האחרונים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה  לפחות 50 טכנאים (כולל עובדים שהיו בחל"ת) במתן שרותי תחזוקת מחשבים וציוד תקשוב, תמיכת Help-Desk ומתן שירותי תמיכה מרחוק כנדרש במכרז זה . על המציע לצרף להצעתו בנספח זה, את שמות 50  הטכנאים והגדרת תפקידם, מאושר על ידי עו"ד של המציע.

- המציע חייב להוכיח ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי תחזוקה למחשבים וציוד תקשוב בדומה לנדרש במכרז זה. יינתן יתרון לבעלי ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה כאמור, במערכת החינוך.

- המציע מתחייב שהיקף פעילותם של ספקי המשנה מטעמו של המציע לא יעלה על  - 25% מהיקף סך כל עמדות המחשב בכל אזור הכלול בהצעתו

- המציע מפעיל מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת לצורך מתן שירותי תחזוקה מרחוק כנדרש במכרז זה.

- למציע אישור תו תקן בתחום מתן שירותי מחשוב. האישור המצורף יהיה אישור  ISO 9001;2015

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5 – א'

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5 – א'

- ספק המשנה יהיה בעל ניסיון של לפחות 3 שנים מלאות ורצופות במתן שרותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

- ספק המשנה מטעמו של המציע,  סיפק בכל אחת מהשנים 2019,2020, 2018-שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, ל-3,000  מחשבים לפחות.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5 – ב'

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5 – ב'

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

- נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

- ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

- המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

- המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אישור בדיקת נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים"

- המציע מאשר כי העביר את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

המציע בעל הסמכה תקפה לתקן אבטחת מידע ISO27001 במועד פרסום המכרז, במידה ואין ברשותו הסמכה תקפה,  מתחייב המציע לקבל את ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה/קבלת ההזמנה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

המציע יצרף תצהיר על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.

נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

- נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

- העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

(M) ביטוח.

- הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק הזוכה יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם ההתקשרות

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המשרד, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

- נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

- העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את מתן השירותים.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

אומדן – מחירי סף

- לצורך קבלת הצעות במכרז זה נערך על ידי המשרד אומדן למחירי סף בהתייחס לסעיפים 5.5.2, 5.5.3. 5.5.4 בהמשך.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהוגשה בעלות גבוהה בשיעור של 20% ומעלה וכן הצעות מחיר נמוכות ביותר מ- 30% מהאומדן אשר הופקד בתיבת המכרזים טרם פתיחתה. המשרד רשאי לשקול לקבל את ההצעה, גם אם היא חורגת מגבולות האומדן, לאחר בירור מול המציע.

- ככל שכל ההצעות שיוגשו למכרז זה מרעות עם המשרד לעומת האומדן, רשאי המשרד לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת.

דרישת מידע

המשרד רשאי לפנות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידה בתנאי הסף.

ביטול המכרז

- המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

- בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

- המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

- המשרד רשאי לפסול מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

- במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

הצעת הספק (I)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.9.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק כל הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד לכל אזור.

במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע לאותו אזור, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע לאותו אזור.

הצעה אחת משותפת למספר מציעים תיפסל. כלומר, מספר מציעים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה ובכפוף לדין.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הנה בסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם ספקי משנה, סוכנים וכו', תוך הקפדה על התנאים הבאים:

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- בסעיף פרטי הספק (סעיף 4.1.2.10) יש לתאר את כל ספקי המשנה, סוכנים וכו' המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

- יש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין המציע לספקי המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם מותנה עם ספק משנה.

החוזים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ג

- המציע יחתים את כל ספקי המשנה מטעמו על תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

התצהירים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ד

- על ספק המשנה לעומד בתנאי הסף כמוגדר בסעיף 0.2.1 ס"ק יד' טו' ו-טז'

- מודגש כי ההצעה המוגשת תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של ספקי המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט, וזאת מבלי לגרוע מאחריותם וחבותם של יתר הגורמים כאמור, על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין.

בדיקת ההצעה והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספקים הזוכים (I)

בחירת ספק זוכה תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2

- ציון איכות נדרש יהיה לפי החלוקה הבאה:

- ציון איכות של לפחות 60%, בכל אחד בסעיפי פרק האיכות.

- ציון איכות של לפחות 80%, בפרק האיכות כולו.

- אם אף הצעה או רק הצעה אחת תעבור את סף ציון האיכות של פרק האיכות כולו (80%),  המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את ציון הסף הנדרש לפרק האיכות כולו, כך שמספר ההצעות שיעברו את ציון הסף של פרק האיכות כולו יעמוד על אחת או יותר. בכל מקרה המשרד לא יקבע ציון סף לפרק האיכות כולו שיפחת מציון 70%.

- הצעה שלא תקבל ציון איכות נדרש לפי הפירוט לעיל, תיפסל ולא תועבר להמשך בדיקה.

- ציון העלות ייקבע כך:

- העלות של כל הצעה תחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בטבלה להשוואת עלויות, בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

- ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

- 100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

- עלות ההצעה

- כך, למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין עלות לאיכות הנו 40% לאיכות ו-60% לעלות.

בדיקת עלות ההצעה תבוצע תחילה לפי הכללים המפורטים בסעיף  0.9.2 אומדן מחירי סף לעיל.

(M) במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

(M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.1.2.7 להלן).

(M) מובהר, כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.

(M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

(M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.13 לעיל.

כשירים נוספים

- המשרד רשאי להכריז על מציעים שהצעותיהם לאותו אזור עברו את סף האיכות  הנדרש אך לא היו הראשונים בטיבם לאותו אזור בציון המשוקלל הסופי,  כ-"כשיר נוסף" לאותו אזור, בהתאם לסדר הציונים על פי ציון משוקלל בסדר יורד. המשרד יעביר לכל אותם המציעים שיוגדרו כ-"כשיר נוסף"  מכתב המציין עובדה זו ואת דירוגו בסדר הכשירים המציעים הנוספים.

- היה ומי מהספקים לא יעמוד בתנאים ובהתחייבויות בהתאם למכרז זה והחוזה שיחתם בעקבות המכרז, ו/או מהצעתו ו/או מכל התחייבות אחרת בגין מכרז זה, והמשרד עשה שימוש בזכותו בהתאם למכרז, לחוזה ולכל דין וביטל את ההתקשרות עם הספק, ובכל מקרה שספק יפסיק את מתן השירות באזורו, מכל סיבה שהיא, יהיה המשרד רשאי לפנות ל"כשיר נוסף" באותו אזור, ולבקשו להתחיל במתן השירות באזור, במחיר שהוצע על ידו, בתוספת הצמדה ועדכון על פי מספר מקבלי השרות באזור בזמן הפניה, כאמור במכרז זה.

- במקרה ש"הכשיר הנוסף" באותו אזור לא ירצה לבצע את ההתקשרות ויודיע על כך למשרד, יהיה המשרד רשאי לפנות ל"כשיר נוסף" שלישי וכן הלאה.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר נוסף לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם אחד מהספקים הזוכים תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר נוסף והמשרד אינו מחויב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר הנוסף לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר

במקרה בו הוגשה או נותרה הצעה כשרה יחידה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם ספק אחד למתן השרות בשלושת האזורים ובכל האתרים

סמכות השיפוט (I)

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה –

בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 12 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

מחירי השירותים לאחר 12 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס.

שירותים שאינם עתירי שכר (כמפורט בתת סעיף 2 של הסעיפים 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, וסעיף 5.5.5. כולו)

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  12 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 12 החודשים הראשונים מהמועד האחרון  להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית.

שירותים עתירי שכר (כמפורט בתת סעיף 1 של הסעיפים 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4)

        - ההצמדה תהיה עפ"י הוראת תכ"ם 7.5.2.2 מהדורה 04 מיום 22.3.2013 כאשר כל המחירים המוצעים ע"י הקבלן יהיו צמודים במלואם לתוספת היוקר הניתנת כפיצוי על התייקרות לכל השכירים במשק, בהתאם להסכמים קיבוציים בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים החדשה.

        - מועדי עדכון מחירי השירותים יהיו במועד החתימה על הסכם תוספת היוקר, כאשר:

        - מועד בסיס – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

        - מחיר בסיס - מחיר שיאושר ע"י המשרד.

        - המדינה לא תשלם רטרואקטיבית ממועד זה, על הקבלן חלה חובה לשלם לעובדיו עפ"י חוק.

        - למשרד תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לקבלן בגין חוב שהקבלן חב לו.

        - לקבלן לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

        - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הקבלן הזוכה כדין.

בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

תשלומים ואופן התשלום

התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה יהיו חודשיים , מחושבים על פי התפוקות ועל פי עמידה באיכות וברמת שירות.

הזוכה יעביר  למשרד את נתוני המדידה הכמותיים ואת הציונים המחושבים.

ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו  והמפורטים בסעיף 2.6 וכמופיע בנספח 0.16.4 המצורף

א. בתחילת כל חודש:

- יעביר הספק הזוכה למשרד את רשימת הציוד המעודכנת, תוך סימון הציוד שנגרע, הציוד שהתווסף לשירות. חלונות הקריאה והזמנים המוגדרים לפתרון תקלות לכל פריט ופריט.

- התשלום בחודש העוקב יתבסס על רשימת הציוד המעודכנת ולאחר אישורה ע"י המשרד.

ב. לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

ג. כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

ד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

- מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

- מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

- חודש החיוב (בחשבונית המוגשת עבור תשומות)

- נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

- מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

- סה"כ המחירים

- פרטי השירות והמחירים כמפורט בס"ק 1 לעיל.

- תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

- סה"כ כללי

- תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק

- סה"כ לתשלום

ה. אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת כשמועד התשלום יקבע מעת קבלת החשבון התקין ובצירוף אישור המשרד, שהשירות המפורט אכן בוצע.

ו. 	לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת התשלום.

קיזוז תשלומים ופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאים לאמור בסעיף 4.3.3 להלן, המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף, מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, זאת תוך מתן הודעה מנומקת בכתב של 7 ימים מראש.

- שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מקסימליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

- יעדים (I)

להזכירכם המענה על הסעיפים יהיה בהתאם להנחיות בסעיף 0.6.1 לעיל

משרד החינוך באמצעות המינהל למדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם בעלויות חינוך  ורשויות המקומיות מפעילים מאז 2015 תכנית למחשוב מוסדות החינוך בגישת ה"ענן החינוכי " במסגרתה וממקורות אחרים נוספים צוידו (וממשיכים להצטייד) רוב בתי הספר בכיתות מתוקשבות  ובציוד היקפי נלווה נוסף. במסגרת התכנית, שמטרתה להבטיח הפיכת בתי הספר לארגונים מתוקשבים, הרחבת היקף הטמעת המחשוב בחינוך מיועד היקף המחשוב והרחבת מעגל הכיתות המתוקשבות ( כיתה אשר בה  מקרן וחיבור בקו מהיר לאינטרנט בכל כיתת אם ומחשב נייד לכל מורה) למקסימום.

היקף המכרז מתוכנן להתחיל מסך של כ- 125,000 עמדות מחשב, 350,000 פריטים בכ- 2,100 בתי ספר עם פוטנציאל התרחבות עתידית להיקף של 250,000 עמדות מחשב, 700,000 ופריטים וכ- 4,500 בתי ספר ומוסדות חינוך בשרות בכל רחבי הארץ.

מכרז זה נועד לחזק את השימוש במחשבים ובטכנולוגית תקשוב ולהבטיח פעולה תקינה של ציוד המחשוב תוך שימוש  באמצעים הבאים :

- שירותי תחזוקה שוטפת

- שירותי תחזוקה מונעת.

- מערכות ממוחשבות מתקדמות  לשליטה ובקרה וניהול אינוונטר של ציוד המחשוב ושרותי האינטרנט שניתנים לבתי הספר.

פעולות התחזוקה תבוצענה מתקציב משרד החינוך בכפוף לחוק התקציב כאמור וכמפורט במכרז זה.

לקוח/משתמשים

הלקוח העיקרי

מינהל חינוך טכנולוגי

משתמשים

בעלויות של בתי ספר ומוסדות חינוך כהגדרתם בסעיף 0.3.9.

יעדים ומטרות

יעדי השירות

תחזוקה נאותה של ציוד המחשוב בבתי הספר ומוסדות החינוך, להפקת התועלת המרבית ממנו, שתאפשר לכל מורה ותלמיד במערכת החינוך להשתמש, לצרכי הוראה למידה ומנהלה, בכלים מתוקשבים, זמינים ותקינים, בכל תחומי הדעת הנלמדים. כל אלו בכפוף ליכולת התקציבית של המשרד.

שרות תחזוקה מרחוק

- העלאת הזמינות של ציוד המחשוב הקיים, הארכת שעות השימוש בו והגדלת הניצולת שלו, על ידי קיצור הזמן מגילוי תקלה ועד תחילת הטיפול בה, וקיצור הזמן עד לפתרון מלא של התקלה.

- שיפור רמת השירות הניתנת כיום לתחזוקת ציוד המחשוב הכלול במסגרת השירות.

- פתרון בעיות מהיר ומידי למורים ובעלי תפקיד בבית הספר

- תמיכה וסיוע למורים בהפעלת ציוד התקשוב: מחשבים מקרנים, מקרנים אינטראקטיביים, מסכי LCD , לוחות אינטראקטיביים, מדפסות, סורקים וציוד תקשורת מכל הסוגים כולל חבור לאינטרנט וכן תמיכה בהפעלת כלי אופיס, אינטרנט , Outlook וכלי תוכנה אחרים.

- מתן כתובת יחידה וברורה לכל פניה של המוסד החינוכי, בכל בעיה בציוד מחשוב ותקשורת (מוקד תמיכה - Help Desk).

- השגת שיפור של עדכניות של המידע והרחבת היקף הידע הקיימים במשרד אודות ציוד המחשוב במוסדות החינוך וברשויות (הכלולים ושאינם כלולים במסגרת המכרז).

- שיפור רמת אבטחת מידע במוסד החינוכי למוכנות מפני תקיפות סייבר ודלף מידע

מטרות השירות

תמיכה רציפה בצרכים השוטפים של מוסדות החינוך, הן ברמת החומרה והן ברמת התוכנה הבסיסית, לרבות איתור ואבחון תקלות בתשתית הפסיבית.

שיפור ברמת הזמינות למתן השירותים למגוון הציוד הנמצא בשימוש המוסדות.

הקמת מערך תמיכה לעמידה בזמני טיפול (לפתרון תקלות) קצרים עם איכות ואמינות גבוהים.

שיפור רמת השימוש והניצול של ציוד התקשוב במוסדות החינוך להוראה וללמידה ולניהול בתי הספר.

השגת יכולת ניטור של תחנות עבודה ע"י שימוש באמצעים ממוכנים לשליטה על מצאי הציוד

צמצום עלויות התחזוקה השוטפת למוסדות החינוך ולרשויות המקומיות.

יישום אחזקה מונעת בהתאם להוראות היצרנים.

קבלת דיווחים שוטפים, תקופתיים מסודרים על אופן מתן השירותים לצורך בקרה שוטפת ומעקב בפועל.

הגדלת זמינות שירותי כוח אדם מקצועי ומיומן למתן שירותים לציוד במוסדות.

אתגרים במצב הקיים

אתגרים שהשרות אמור  לפתור

- במסגרת פרויקט המוקדים הלוגיסטיים פועלים כיום הזכיינים נס מט"ח באזור הצפון וחברת טלקוד באזורים - מרכז, ודרום.

- במסגרת הפרויקט כפי שמופעל היום, מקבלים שירות תחזוקה כ- 125,000 עמדות מחשב ו 350,000 פריטי ציוד שמתוכם, כ- 15,000  הן עמדות מינהלה בפריסה ארצית  בכ-2,100.   מוסדות במימון משרד החינוך.

- תוקף ההתקשרות במסגרת ההסכם הקיים  יפוג, בסוף 2021  בכל האזורים.

- השירותים ניתנים ויינתנו לציוד שנרכש ומופעל במוסדות חינוך. במסגרת השירות ביצעו הספקים מיפוי ראשוני להקמת מאגר האינוונטר. מוסדות חינוך בהם בוצע מיפוי בעבר, אינם נכללים בהכרח במסגרת מכרז זה, ולכן יידרש ביצוע מיפוי גם במסגרת השירותים נשוא מכרז זה. הספקים שיזכו במכרז זה ידרשו לנהל את האינוונטר ע"י כלים ממוחשבים ומתקדמים כמפורט בפרק 4 להלן.

- מאפיין בולט של הציוד הנו הגיוון בכל התחומים:

- הציוד נרכש מיצרנים שונים

- תצורות ציוד ורכיבים נלווים שונים

- טווח הגילים של הציוד גבוה

- על תחנות העבודה מותקן מגוון רב ולא אחיד של תוכנות ולומדות

- פריסת ציוד המחשוב אינה אחידה, תצורות הפריסה המקובלות הן:

- מחשבים ניידים מכל הסוגים והגדלים .

- מחשבים מחוברים לשרת

- Thin Clients

- Terminal Server

- מחשבים בודדים

- מחשבים מחוברים בשיטת Peer to Peer

- תחנות עבודה משורשרות (מספר משתמשים, כולל מסכים, מקלדות ועכברים, על תחנת עבודה אחת)

- מדפסות ( מסוגים שונים).

- מקרנים כולל מקרנים אינטראקטיביים מדגמים וסוגים שונים.

- מסכי LCD

- לוחות אינטראקטיביים

- עזרי שמע (רמקולים)

- רמקולים מוגברים

- ציוד תקשורת מכל הסוגים כולל החיבורים לרשת האינטרנט

- ציוד ייעודי לתלמידי ומורי החינוך המיוחד

- בנוסף, יתכן וחלק מהציוד אינו שמיש לעבודה, נתון זה יעלה בתהליך המיפוי. מכרז זה אינו כולל השמשת ציוד אשר אינו תקין. ציוד אשר אינו תקין לא יוחזר לשימוש, ולא יוכנס לשירות.

.

- רוב המחשבים הניידים פועלים במערכת ההפעלה חלונות 7. לאחרונה מערכת הפעלה מסוג  חלונות 10.

- במהלך שנת תשפ"א בשל הצרכים החדשים של למידה בצל נגיף הקורונה, תוגברה הצטיידות בכלל בתי הספר במערכת ונכון לרגע זה כ- 4,300 בתי ספר מצוידים ומשולבים בתכניות המשרד.

תהליך ההצטיידות נמצא בעיצומו וימשך לאורך כל שנת 2021.

- על בתי הספר, חל הסכם משרד החינוך עם חברת מיקרוסופט (School Agreement), המאפשר לשכור תוכנות מיקרוסופט שונות במחירים מיוחדים למערכת החינוך. כל בתי הספר זכאים להשתמש במערכות Office ולשדרג גרסאות מערכת הפעלה, ללא תשלום וכן שימוש בתוכנות אפליקציה לבחירה. פירוט בנושא ניתן למצוא באתר האינטרנט שכתובתו:  בקישור זה .פרטים בנוגע להסכם ניתן למצוא בקישור זה.

- שיפור רמת האבטחה בציוד ובמחשבי המוסד החינוכי

השתלבות ביעדי המשרד

יעדי הארגון

במסגרת תמיכה במחשוב מערכת החינוך, המשרד שם לו למטרה להפעיל שירות תחזוקה ארצי לתמיכה במוסדות החינוך. מכרז זה מיועד להמשיך ולהבטיח שמירה על תקינות הציוד ותפעולו התקין באופן שוטף בבתי הספר אשר יקבלו את השרות כמו גם לאפשר למשרד להעמיד לטובת בתי הספר בשרות תמיכה שעות עבודה של טכנאים בשלוש רמות שונות לטיפול בנושאי ציוד מחשבים, ציוד הקפי, תקשורת וכן התחברות והפעלת יישומים חינוכיים בסביבות ענן.

תכנית עבודה שנתית

השירותים הנדרשים מתוקצבים בתכנית-העבודה השנתית של המשרד.  הביצוע בפועל וההתקשרות יעשו בכפוף לחוק התקציב ולאישורים תקציביים.

תועלות, ישימות ועלות/תועלת

- שיפור רמת התחזוקה והשרות של ציוד התקשוב במוסדות החינוך.

- שירות שוויוני ואחיד לכל הרשויות ובעלויות בתי הספר בארץ

- שיפור רמת השימוש והניצול של ציוד התקשוב במוסדות החינוך להוראה וללמידה ולניהול בתי הספר.

- השגת יכולת ניטור של תחנות עבודה ע"י שימוש באמצעים ממוכנים לשליטה על מצאי הציוד

- צמצום עלויות התחזוקה השוטפת למוסדות החינוך ולרשויות המקומיות.

- שיפור רמת המידע הקיים בידי המשרד אודות ציוד במוסדות החינוך וברשויות

- שיפור רמת אבטחת המידע במוסדות החינוך

אופק הזמן (M)

הסכם בין המשרד לבין הספק ייחתם לתקופה של שנה, החל מיום החתימה על ההסכם.

תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה אחת מאחר ומדובר במכרז רחב היקף, בפריסה ארצית רחבה במיוחד ובעל מורכבות טכנית גבוהה, למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לחמש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

במכרז זה רק יחידות השירותים מוגדרות מראש, בעוד היקפן אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת בהתאם לצרכי המשרד. המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות.

אין האמור לעיל, מהווה התחייבות של המשרד להאריך את ההסכם או להרחיבו בתוספת כלשהי.

הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור מראש ובכתב של ועדת הרכישות במשרד.

אין האמור לעיל מהווה התחייבות של המשרד להאריך את ההסכם או להרחיבו בתוספת כלשהי.

- יישום (I)

מילון מונחים הגדרות טכניות

- התקנים חיצוניים / ציוד היקפי – סורקים, דיסקים קשיחים חיצוניים, אל פסק (UPS), מקרנים, מקלדות ועכברים אלחוטיים, קורא ברקוד, קורא כרטיס מגנטי (שפתיים) וכד'.

- זמן פתרון תקלה הנו: משך הזמן העובר מפתיחת קריאת השירות במערכת ועד לתקון התקלה, משך זמן זה כולל את זמן ההגעה של הטכנאי לאתר המשרד.

- חלונות זמן מיוחדים - "חלונות זמן" מיוחדים מתייחסים  למתן שרות מעבר לשעות הפעילות המפורטים בסעיפים 4.3.2.1 ס.ק. 1 עד 4. חלונות זמן אלו יינתנו על פי תאום מראש לתקופות קצובות מראש בתשלום נפרד: לגבי הפעלת מוקד התמיכה והתחזוקה מרחוק ליום עבודה שלם או למספר שעות פעילות.

- טכנאי בכיר – טכנאי מומחה בעל 3 שנות ניסיון לפחות  במערכי תחזוקה ותמיכה, ידע נרחב בחומרה בתוכנה וברשתות תקשורת עם הסמכות מתאימות בתחום תחזוקת הרשתות וציוד תקשורת.

- טכנאי דרג א' – טכנאי מחשבים וציוד היקפי  – טכנאי שירות הנותן מענה ראשון לתקלות בין אם במוקד התמיכה ובין אם בשטח או במוסד חינוכי - טכנאי בעל ניסיון של לפחות שנה ניסיון במתן שירות לציוד מחשוב, ציוד היקפי, מערכות הפעלה ותוכנות תשתית.

- טכנאי דרג ב' – טכנאי  מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה  – טכנאי שירות הנותן מענה  לתקלות בין אם במוקד התמיכה ובין אם בשטח - טכנאי בעל ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירות לציוד מחשוב, ציוד היקפי, שדרוג מערכות הפעלה  ותמיכה ביישומים בענן

- טכנאי דרג ג' - טכנאי מומחה בתקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן – שלב בהסלמה של טיפול בתקלות. תקלות אשר הטיפול בהן מועבר לדרג ג' הכולל טכנאים בכירים ו/או מעבדת שירות ו/או מומחים חיצוניים טכנאי שטח/שירות בעל ניסיון של 3 שנים לפחות והסמכה רשמית מיצרן הציוד אשר לו הוא נותן את השירות והן בהתמחות ביישומים / שירותים בענן.

- תמיכה ביישומים בסביבות עבודה בענן - כגון: הגדרת גישה ליישומים בשרותי ענן, עזרה ברישום הרישוי, הגדרות של אופיס 365, גישה למערכות ולסביבות ענן מקבילות של הענן הממשלתי (נימבוס), גוגל, מיקרוסופט וכד'.

- יצרן – התאגיד אשר ייצר את הציוד או רכיב/י הציוד מקבל השירות (יצרן הציוד המקורי).

- לוח מחוונים -Dashboard - אוסף של גרפים מסוגים שונים, מחוונים ומידע מסוכם המייצגים נתונים מישויות שונות המנוהלות במערכת

- מדפסת – מכשיר הדפסה בעל התקן הדפסה אוטומטי המהווה אחד מהתקני הפלט במחשב, על כל חלקיו, בין אם מחובר לרשת ובין אם מקומי, לרבות כרטיסי רשת, IPDS Intelligent Printer Data Stream) ) , מגירות, התקן דופלקס וכו'.

- מדפסת משולבת – מדפסת בעלת התכונות הנוספות הבאות: יכולת הדפסה בקישור מחשב/רשת נדרש, העתקת מסמכים, סריקה ושליחת/קבלת פקס/ים לרבות העתקת מסמכים ושליחת/קבלת פקס/ים ללא מעורבות מחשב משתמש, על כל חלקיה, לרבות כרטיסי רשת, IPDS, מגירות, התקן דופלקס, כרטיס פקס וכו'.

- מדפסת תלת מימד – ראש הדפסה אחד – מדפסת המדפיסה באמצעות ראש הדפסה אחד כמפורט בנספח מס' 2.1 ס"ק  12.

- מדפסת תלת מימד – שני ראשי הדפסה – מדפסת המדפיסה באמצעות ראש הדפסה אחד כמפורט בנספח מס' 2.1 ס"ק 13.

- מדפסת שעווה / מדבקות - מדפסת שעווה היא מדפסת המשתמשת במקלות שעווה של דיו מוצק במקום טונר או מחסניות דיו ולכן מדפיסה הדפסים באיכות גבוהה. מדפסת מדבקות היא מדפסת ייעודית למשמשת  להפקת מדבקות.

- מחשב /תחנת עבודה - מחשב אישי נייד או נייח– (מארז  (Tower / Mini Tower / SFF או מיני נייח (מארז  (Tiny   Form Factor. ותחנות עבודה "רזות" (Thin Client)  בתצורות שונות וכל אביזר המותקן במחשב ואשר נועד לתמוך בפעילותה התקינה והמלאה של תחנת העבודה (כגון: מארז, ספק כח, לוח אם, מעבד, זיכרון, מסכים, כונני דיסקים דיסקטים, צורבים לסוגיהם, כרטיסי מסך וקול, כרטיסי תקשורת לרשת מקומית.  תחנה הפועלת כיחידה עצמאית (Stand Alone) או כיחידה הפועלת ברשת תקשורת

- שרת – שרת מקומי המותקן בבית ספר / מוסד חינוכי הפועל בעיקר עם מערכות הפעלה של חברת מיקרוסופט, ומספק שירותי מחשוב ורשת, הדפסה, PROXY, FILE SERVER, TERMINAL SERVER ושירותים אחרים. בדגמים ומארזים שונים Rack , Tower עם מעבד אחד או שני מעבדים ומיצרנים שונים, לרבות רכיביהם הפנימיים, מעבדים, כרטיסי זיכרון, דיסקים, כרטיסים פנימיים, כבלים ומתאמים, מקלדת, עכבר, קורא כרטיס חכם ותוכנה בסיסית, הפועלים כיחידה עצמאית (Stand Alone) או כיחידה הפועלת ברשת תקשורת.

- ציוד אבטחת מידע בית ספרי / מוסדי -  התקן אבטחה משולב FW) ) המשמש לאבטחת מידע והגנה מפני חדירה לרשת הבית ספרית / מוסדית . התקן זה יכול / יוכל לתמוך במקביל בלפחות 4 רשתות לוגיות (VLAN ) נפרדות דוגמת רשת פדגוגית מורים, רשת פדגוגית תלמידים  , רשת מינהלה ( מנב"ס), רשת פדגוגית קווית

- ציוד תקשורת בית ספרי / מוסדי  - מתגי תקשורת SWITCH) ) נקודות גישה אלחוטיות (ACCESS POINTS ) אנטנות של נקודות גישה אלחוטיות, ונתבים (ROUTERS) המחברים את רשתות התקשורת הבית ספריות / מוסדיות אל רשת האינטרנט.

- מקרן ומכלול החיבורים אליו וממנו – מקרן במגוון טכנולוגיות LCD, DLP, לייזר רגיל או מסוג טווח קצר ULTRA SHORT RANGE ) כולל חיבורי וידאו, חיבורים אלחוטיים (WI_FI"WIDI ) עט אינטראקטיבית (אחת או יותר ) שלט אלחוטי, פרזנטור ( המאפשר חיבור אלחוטי של מקרן אל המחשבים בכיתה ) רמקולים, כבילה פיסית (וידאו וקול ( בין המקרן לקופסת החיבורים הכיתתית ו / או לפרזנטור וכן קופסת חיבורים ומגבר ( המותקנים על גבי הקיר ) .

- נתב (ACCESS POINT-AP) בקר אשר מרכז אליו את הרשתות האלחוטיות הקימות / מותקנות בבית הספר / מוסד חינוכי. הבקרים המותקנים הם ממגוון יצרנים שונים ( דוגמת DLINK, RUKUS, ARUBA , CISCO ואחרים נוספים .  הנתבים מותקנים על ידי  חברות מתקינות ולעיתים מתוחזקים בשרות מיקור חוץ.

- ניהול נתב / AP - הספק במכרז נדרש לחבר ולאפשר ניתוב של כל הרשתות / נתבים  הקיימים בבתי הספר  ולאפשר למוסד החינוכי שבשרות אכיפת מדיניות גלישה ואבטחה ברשתות אלחוטיות מנוהלות כולל אכסון וניהול נקודות הגישה בבקר וירטואלי בענן של הספק ( בכפוף לקיום רישוי וניוד מתאים) אשר יאפשרו ניהול של מערך הנתבים  AP לרבות ביצוע ויסות עומסים ותעבורה.

- מחשב-טאבלט היברידי / טאבלט - האחריות כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים (מסך מגע, מקלדת ניתקת, מקלדת קבועה, דיסקים פנימיים וציוד נוסף המשולב בציוד) לרבות כבלים ומתאמים ומטען המאפשרים חיבור הציוד  להתקנים חיצוניים ולרשת הארגונית.

- מחשב MAC / מחשב המשמש לעריכה – עמדת מחשב נייח מסוג MAC תוצרת APPLE  ו/ או מחשב שולחני בעל כרטיס מסך גרפי מיוחד ומשאבי זיכרון מתוגברים (זיכרון על הכרטיס ו/או בלוח האם) המשמש למטרות ערכית סרטים, עריכת וידאו , עריכת אנימציה.

- מערכת CRM -Customer Relationship Management  - מערכת ניהול פניות וקריאות שרות .

- מסך – מסך מחשב , בכל גודל ומכל סוג, מדגמים שונים ומיצרנים שונים.

- מסכים גדולים - מסך LCD/LED בגדלים של בין 52  אינץ'  ל- 70 אינץ'

- מתכלה/מתכלים – רכיב חלופי או נצרך אשר הוגדר על ידי יצרן המערכות או המכונה, בו הוא מותקן, כפריט מתכלה.

- פריט – יחידת ציוד אחת, נפרדת, שבגינה משולם תשלום חודשי קבוע לספק הזוכה בגין קבלת שירותים עבורו.

- פריטים מתוחזקים – מחשב נייח,  מחשב נייד, טאבלט, טאבלט היברידי, מדפסות, התקנים חיצוניים, ציוד מחשוב וכד'.

- ציוד התקשוב ו/או החומרה ו/או ציוד המחשוב ו/או הציוד - חומרת שרתים, מחשבים אישיים כולל מסכים ( שולחנים וניידים על כל סוגיהם כולל טאבלטים ואמצעי קצה ניידים אחרים כפי שיוגדרו), מדפסות, מקרנים , מסכי LCD , לוחות אינטראקטיביים, עגלות הטענה  ועזרי הוראה אחרים. ציוד תקשורת וכן תוכנות תשתית וכדו' הכלולים במסגרת השירותים נשוא מכרז זה. לצורך מדידת היקף מרבי של העסקת ספק  משנה, יספרו רכיבי החומרה הבאים: עמדות מחשב כולל מסך ( שולחנים וניידים) בלבד.

- ציוד באחריות יצרן – ציוד שבשימוש המשרד והנמצא בתקופת אחריות היצרן. לציוד זה אין הספק נדרש לספק שירותים כל עוד תקופת האחריות הנה בתוקף.

- ציוד בשירות - ציוד כהגדרתו הנמצא בשירות תחזוקה של הספק בכפוף לדרישות מכרז זה.

- ציוד חיוני - שרתים במוסדות חינוך, רשתות תקשורת מקומיות במוסדות חינוך וציוד המוגדר במפרט תכנית התקשוב הלאומית שהפעיל ומימן משרד החינוך.

- ציוד רגיל -  שאר הציוד.

- ציוד חלופי – ציוד המחליף באופן זמני או קבוע את הציוד התקול מקבל השירות.

- ציוד מחודש/ Refurbished– ציוד אשר הוחזר על ידי לקוח כלשהו ליצרן/ספק זוכה/גורם אחר, מכל סיבה שהיא, לצורך בדיקתו או תיקונו או אריזתו מחדש.

- ציוד משומש – ציוד אשר נעשה בו שימוש כלשהו בעבר לרבות הצגתו, בחינתו עבור לקוח, הדגמתו וכו' לרבות ציוד מחודש.

- חלון קריאה – טווח הזמן בו על הספק הזוכה להיענות לקריאת שרות מאת המשרד לצורך מתן השירותים והכל בהתאם לזמנים המוגדרים כמפורט בפרק 2 ובפרק 4.

- חלון קריאה למתן השירותים: ימים א'-ה' בין השעות 07:30-15:00, יום ו' וערבי חג משעה 07:30-13:30. (ראה סעיף 4.3.2.1 בהמשך)

- מוקד תמיכה – מרכז תמיכה הכולל  אנשי תמיכה טכנית לצורך קבלת קריאות השרות מהמשרד אשר יסייע בקבלת השירותים

- קטגוריה –  קבוצת פרטי ציוד להם יסופק שרות כנדרש במכרז זה.

- קריאת שרות – קריאה של המשרד בבקשה לקבלת שרות עבור פריט אחד (או יותר).

- שירותים – שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד ולתוכנה בסיסית. השירותים הנדרשים כוללים: איתור ותיקון תקלות וכשלים ברכיבי הציוד ותוכנה הבסיסית לרבות החלפת ציוד לא תקין, עד לפתרון מלא של הבעיה בגינה נפתחה קריאת השרות וחזרת הציוד לתפקוד מלא.

- רשת תקשורת – תשתית תקשורת פיסית כולל ציוד המיתוג המבוססת על כבילה, שקעי תקשורת, ולוחות ניתוב המחברת את הציוד לריכוזי התקשורת השונים.

- תוכנה בסיסית – תוכנות מדף בסיסיות כגון מערכות הפעלה, MS Office ומערכות רוחביות שונות כגון מרכב"ה, ניהול משרד ממוחשב וכו'. כמו כן, תוכנות לתמיכה בהתקנים חיצוניים, דרייברים וכדומה.

- תקלה חוזרת - פניה מאותו משתמש, באותה עמדה, על אותה תקלה, המתרחשת תוך 7 ימים קלנדריים מקודמתה (כולל תקלות פתוחות וסגורות)

- תקלה רגילה – תקלה המשביתה או משבשת את עבודתו של המשתמש אשר אינו מוגדר כמשתמש מיוחד.

- שיחת Chatbot - מוגדרת כשיחה עם ממשק צ'אט לא אנושי, המסוגל לזהות באופן ממוכן את נושא הפניה ולספק מענה מתאים. Chatbot מתאפיין במענה לפניות לא מורכבות. שרות שיחת Chatbot יכול להיות מופעל במגוון פלטפורמות (פורטל, מדיה חברתית).

- - SPOC - Single Point Of Contact מונח המייצג עיקרון שירות לפיו הספק מהווה נקודת קשר אחת ללקוחותיו (מוסדות חינוך במכרז זה) לכל הפניות בנושא השירות. עפ"י דרישות המכרז על הספק להוות SPOC גם בנושאי תחזוקה אשר אינם באחריותו התחזוקתית הישירה, כמפורט בסעיפים 4.0 ו- 4.3 להלן.

- SLA – SERVICE LEVEL ARGREEMENT  - רמת שרות נדרשת לשירותים ולרכיבים השונים בשרות הנדרשים במכרז זה.

- מידע ( מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

- מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

- הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.

- אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

- אבטחת מידע - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

- סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

- "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:

- פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

- גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק.

- מידע פנים ארגוני שהנהלת המשרד רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.

מאפיינים כלליים - תפיסה

- השירותים הנדרשים הם שרותי תחזוקה לציוד תקשוב שהותקן במוסדות חינוך, שירותי תמיכה מרחוק ו/או במתחמים של בתי הספר,  שירותי ניהול אינוונטר לציוד זה ושירותי דיווח למינהל. לצורך מתן השירותים לפי מכרז זה, המשרד קבע שלושה אזורי שרות לפי חלוקה גיאוגרפית של ישראל, כרשום בסעיף 2.3 להלן.

חלוקה של הארץ לאזורי שרות גיאוגרפיים

מוסדות, מחשבים ואזורי השירות

החלוקה של הארץ לאזורי שרות, על פי רשויות מקומיות, מובאת ומפורטת בנספח 2.3 להלן. הטבלאות בסעיף  2.8 נפחים עומסים וביצועים בהמשך, מציגות לכל אזור את סה"כ מספר מוסדות החינוך, ופריטי הציוד ואת ההיקפים המשוערים אשר יקבלו שירותים במסגרת מכרז זה. יודגש כי למשרד שמורה הזכות להוסיף או לגרוע רשויות, מוסדות חינוך ועמדות מרשימת הזכאים לשירות הספק על חשבון המשרד, במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד תוך יידוע הספק מראש. למוסדות חינוך חדשים שיתווספו לשירות במהלך תקופת ההסכם יבצע הספק מיפוי ראשוני כמפורט בסעיף 2.5.1.2 להלן.

ראה התפלגות תחנות עבודה בבתי ספר ומרכזי העשרה  לפי אזורים בסעיף 2.8 נפחים עומסים וביצועים בהמשך.

הבהרה: הכמויות  עשויות להשתנות בתחילית כל שנה, ראה סעיף 2.5.1.1 בהמשך

משתמשים ומערכות מידע משיקות

משתמשים

המשתמשים הישירים של השירותים, נשוא מכרז זה, מוסדות חינוך באזורים הנדונים,  בהתאם לרשימה של מוסדות החינוך הזכאים לקבלה מידית של השרות אותה יעביר המשרד לכל ספק זוכה, באזור בו זכה במתן השירותים. רשימה זו היא הקובעת לנושא מתן השירותים במימון  המשרד והמשרד לא יישא בהוצאות בגין שום שרות שיינתן למוסד חינוכי שלא אושר על ידי המשרד ברשימה זו

גורמים מעורבים

- מינהל חינוך טכנולוגי - אחראי על הפעלת מערך שירותי התחזוקה בבתי הספר ומוסדות חינוך אשר נועדו לקדם ולשפר את רמת השרות וזמינות הציוד בבתי הספר ומוסדות החינוך מקבלי השרות.

המינהל הוא הגורם המפקח על ספק נשוא מכרז זה.

- מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע – מתממשק למערך בנקודות ההשקה והחיבור למערכות המשרד

- חטיבת אבטחת מידע  - האחראי על מדיניות אבטחת מידע במשרד ומגזר החינוך והאחראי על ביצוע בקרה על יישום דרישות מכרז זה.

(M) תהליכים

השירותים

כללי

- השירות נחלק לשני מרכיבים עקרוניים, כמפורט להלן:

- המרכיב הראשון הנו פעילות חד פעמית המבוצעת עם כניסתו של הספק לשירות, במסגרת זו יבצע הספק תהליך מיפוי ראשוני של אינוונטר הציוד בכל מוסדות החינוך שבאחריותו לספק להם שירות. תהליך המיפוי יתניע תהליך של יישור קו כמפורט בסעיף 2.5.1.2 ס"ק ב' להלן.

- כמו כן, יבוצע תהליך המיפוי בכל עת שיכנס מוסד חינוך חדש לשירות במהלך תקופת ההסכם.

- בתחילת כל שנת עבודה, יתכן ויבוצעו שינויים בבתי הספר הנתמכים. חלק מבתי הספר יוסרו מהרשימה ובתי ספר חדשים יוכנסו לרשימה. במקרה כזה על הספק הזוכה לבצע תהליך מיפוי חדש של כל בתי הספר החדשים ולעדכן את רשימת האינוונטר בהתאם. תהליך המיפוי יהיה זהה לתהליך המיפוי הראשוני. ועל הספק יהיה לסיים את המיפוי בתוך פרק זמן שיהיה יחסי לתהליך המיפוי המלא.

- במידה ורשויות / בעלויות יפנו באופן ישיר לספק הזוכה באזור הרשות כדי  לרכוש שרות לציוד שברשותם בהתאם למכרז זה, יבוצע תהליך מיפוי בהתאם לנדרש במכרז.

- המרכיב השני, הנו פעילות התחזוקה השוטפת והמונעת על כל מרכיביה כמפורט בסעיף 4.5.3 להלן ופעילויות התמיכה, שליטה ובקרה וניהול המצאי כמפורט בסעיפים 4.5.4-4.5.5 להלן.

- הטבלה הבאה מציגה את ריכוז השירותים הנדרשים מהספק:

| נושא | פעילויות | אחריות הספק | אחריות המשרד |
| --- | --- | --- | --- |
| - מיפוי ראשוני ויישור קו | - מסירה לספק של רשימת הרשויות המוסדות ומרכזי העשרה הכלולים באזור האחריות של הספק ומסירת כתבי התחייבות להחתמת מנהלי מוסדות חינוך |  |  |
| - התארגנות | - יצירת קשר עם כל מוסד ותאום ביקור למיפוי |  |  |
|  | - מיפוי כל רכיב ציוד הכלול בשירות והדבקת מדבקת זיהוי |  |  |
|  | - התקנת רכיבי שו"ב על ציוד המחשוב בהתאם להצעת הספק |  |  |
|  | - העברת נוהל ההתקשרות עם הספק לכל מוסד חינוך |  |  |
|  | - החתמת מנהל המוסד על כתב התחייבות למשרד כתנאי לאספקת השרות |  |  |
|  | - הכנת בסיס נתוני ציוד מחשוב, כולל אינדיקציה לציוד לא תקין ברמת מוסד חינוך והצגתו לנציגי המשרד |  |  |
|  | - מיפוי גרסאות מערכות ההפעלה של התחנות והשרתים במוסד החינוכי |  |  |
|  | - בדיקת קיום אנטי וירוס ורישום אינדיקציה בבסיס הנתונים במקרה של העדר אנטי וירוס |  |  |
|  | - בדיקת קיום עדכוני אבטחה למערכות ההפעלה ורישום אינדיקציה בבסיס הנתונים במקרה של העדר עדכוני אבטחה |  |  |
|  | - בדיקת קיום גיבויים חיצוניים לשרתים |  |  |
|  | - החלטה על ציוד מחשוב שייכלל בשירות (פרט לציוד וטכנולוגיות עתידיות כמפורט בסעיף 3.13 אשר יימסר בנפרד בהמשך). |  |  |
| - הכנות | - מלאי ציוד חלופי מגוון בכמויות מספיקות להבטחת רמת השירות הנדרשת של מגוון רחב של סוגי ציוד, לרבות סוגים שונים של מחשבים, מחשבים ניידים, מקרנים מסוגים שונים לרבות מקרנים צמודי קיר ואינטראקטיביים וכולל מלאים זמינים ברמה אזורית וברכב הטכנאי להבטיח השמשת ציוד במהירות . |  |  |
| - תכנית עבודה | - הספקת נושאים לשיבוץ בתכנית העבודה של הספק |  |  |
|  | - הכנת תכנית עבודה שנתית הכוללת גם נושאים לפי הנחיית המשרד |  |  |
|  | - ניהול שוטף של תכנית העבודה והצגתה לנציגי המשרד בכל עת שיידרש (תכנון וביצוע) |  |  |
| - תחזוקה שוטפת (כל ימות השנה ) תחזוקה שוטפת (כל ימות השנה המשך ) | 5.1 אבחון וטיפול בתקלות במחשבי בי"ס ובציוד הקפי אחר. |  |  |
|  | - סיוע בבעיות תקשורת לאינטרנט ובקישוריות ספקי תוכן הפועלים מול בית הספר |  |  |
|  | 5.3 תמיכה וסיוע למורים בכל הקשור להפעלת ציוד תקשוב : מחשבים, מקרנים, מדפסות, סורקים וכד' |  |  |
|  | 5.4 תמיכה וסיוע למורים בכל הקשור להפעלת תוכנות יישומיות ושימושי ענן |  |  |
|  | 5.5 תיקון תקלות ציוד הכלול בהסכם על כל הכרוך בכך עד לחזרתו לפעילות שוטפת באותה רמת ביצועים שהייתה טרם התקלה |  |  |
| תחזוקה שוטפת (במשך) | - הספקת כל החלפים הנדרשים לתיקון התקלות, מקוריים וחדשים (בהתאם לסעיף 4.5.3.1 ס"ק 4) |  |  |
|  | - ניהול והחזקת מלאי חלפים לציוד המחשוב הכלול בהסכם לפי הנחיות יצרני הציוד |  |  |
|  | - העמדת ציוד חליפי לציוד שנלקח לטיפול במעבדה. לא יועבר ציוד מחוץ למוסד חינוך ללא העמדת ציוד חליפי באותו המעמד |  |  |
|  | - סימון הציוד החליפי בהתאם להנחיות מכרז זה להלן |  |  |
|  | - השבת הציוד המקורי והסרת הציוד החליפי בהתאם להנחיות מכרז זה |  |  |
|  | - ביצוע שחזור תצורה לשרתים ותחנות עבודה, או שחזור לנתונים מגיבוי אחרון |  |  |
|  | - החזרה לתפקוד של שרתים ו/או תחנות עבודה לסוגיהן ו/או רכיבי תקשורת אשר נפגעו כתוצאה מווירוס, תולעת או כל סוג של תוכנה עוינת אשר גרמה לפגיעה בפעילות אותו רכיב ציוד בין אם ע"י השבתה או ע"י פגיעה ברמת הביצועים המקובלת של אותו הציוד |  |  |
| תחזוקה שוטפת (המשך) | - ביצוע החלפת ציוד ביוזמת מוסד החינוך ( בתשלום נפרד / נוסף במסגרת שעות עבודה ). |  |  |
|  | - הגשת בקשה למוקד הבקרה לאישור החלפת ציוד ביוזמת הספק |  |  |
|  | בדיקה ומתן מענה לבקשת הספק |  |  |
|  | - עדכון בסיס נתוני אינוונטר ציוד המחשוב שבאחריות הספק בכל החלפה, בין אם ביוזמת מוסד החינוך, או ביוזמת הספק |  |  |
|  | - תחזוקת מערכות הפעלה, חבילות Office ו- Open Office, כולל איתור ותיקון תקלות, הסרה והתקנה של תוכנות התשתית הנ"ל לפי הצורך. |  |  |
|  | - תחזוקה של רשתות תקשורת וציוד תקשורת כולל החלפה של רכיבים פגומים והספקת החלפים עצמם |  |  |
|  | - תחזוקת ההגדרות של משתמשים ברשתות התקשורת בבתי הספר |  |  |
| - תחזוקה מונעת | - קישור ציוד קצה מיוחד בבתי ספר טכנולוגיים אל רשתות התקשורת המקומיות ותחזוקת ההגדרות המיוחדות הללו |  |  |
|  | - ביצוע גיבוי תקופתי לתצורת תחנות עבודה תוך מתן התייחסות מיוחדת לצרכי הטיפול במחשבים ניידים |  |  |
|  | - ביצוע תחזוקה מונעת לציוד המחשוב הכלול בהסכם לפי הוראות היצרן ולפי דרישות מכרז זה ובכפוף לתכנית עבודה מאושרת ע"י המשרד |  |  |
|  | - התקנת עדכוני אבטחה ועדכוני אנטי וירוס המותקן בתחנות ובשרתים במוסד החינוכי |  |  |
| - ניטור שרתים ורשתות וניהול מצאי ממוכן | - ניטור שרתים ותחנות עבודה מרושתות באמצעות תוכנת שו"ב ייעודית על פי הצעתו ובהתאם לאישור שניתן ע"י המשרד |  |  |
| - מוקד תמיכה – Help-Desk | - הפעלת מוקד תמיכה מקצועי בהתאם למאפיינים המוגדרים - במכרז זה ובהתאם להצעת הספק למשרד - ניהול אינוונטר ציוד המחשוב הכלול במכרז זה באמצעות כלי ממוחשב, כולל ניהול תצורה ושינויים בשרתים ויכולת הפקת דוחות מצאי בחתכים שונים לפי בקשת המשרד |  |  |
|  | - נקודת קשר מרכזית (SPOC) לכל סוגי התקלות, כולל בתחומים שמחוץ לאחריותו של הספק כמו קווי האינטרנט שבשימוש בבתי הספר שבשרות. |  |  |
|  | - ניהול כל הקריאות מפתיחתן ועד סגירתן באמצעות כלי ממוחשב לניהול מוקד תמיכה |  |  |
| מוקד תמיכה (במשך) | - העברת קריאות בנושאים שאינם באחריות הספק לספקים צד ג' בהתאם להנחיות מוקד הבקרה |  |  |
|  | - הספקת הדיווחים הנדרשים למשרד בהתאם למוגדר במכרז זה |  |  |
| - עדכניות טכנולוגית (של נותני השירותים) | - שמירה על עדכניות טכנולוגית של עובדי הספק ברמה שתאפשר להם לטפל בכל סוגי הציוד הכלול במכרז זה ברמת השירות הנדרשת |  |  |
|  | - שמירה על יכולת זו גם עבור ציוד שיותקן בעתיד בהתאם להתפתחות הטכנולוגית הטבעית בסוגי הציוד הכלול במכרז זה |  |  |
| - דיווחים | - הספקת דיווחים נדרשים בתוכן ובתדירות בהתאם להוראות מכרז זה |  |  |
|  | - דיווח למנהל אבטחת מידע של משרד החינוך על אירוע אבטחת מידע |  |  |
| - רמת השירות SLA | - עמידה בדרישות רמת השירות בהתאם לדרישות המכרז והתחייבות הספק בהצעתו |  |  |
|  | - שיתוף פעולה עם נציגי המשרד ומוקד הבקרה הפועל מטעמו, ובכלל זה גישה למערכות הניטור, ניהול המלאי והמוקד של הספק, הספקת נתונים מבוקשים בזמן סביר וכיו"ב |  |  |
| - תפעול שוטף | - טיפול בקריאות שירות בהתאם לדרישות מכרז לרבות, ביצוע השתלטות מרחוק, טיפול על ידי טכנאי בשטח, הפעלת ספקים צד ג' |  |  |
|  | - העברת ציוד מחשוב מאחריות יצרן (עם סיומה) לאחריות הספק, לרבות, רישום הציוד בבסיס נתוני האינוונטר, פניה ליצרן לפי הצורך להשלמת נתונים טכניים וסימון הציוד. ביצוע כל אלו כפי שיידרשו על פי כתב הכמויות אשר יאושר לבי"ס על ידי נציגי המשרד. |  |  |
|  | - הפעלת השירותים בהתאם לנהלים המפורטים במכרז זה |  |  |

הסעיפים הבאים מציגים פירוט לאמור בטבלה זו, יודגש כי אין הטבלה, או הפירוט שלהלן באים להחליף האחד את השני, אלא להוסיף.

(S) מיפוי ראשוני, יישור קו וניהול תיקי אתר – לביצוע בשנת הפעילות הראשונה.

על המציע להציג בפירוט את אופן המימוש המוצע לביצוע תהליך המיפוי הראשוני ותהליך יישור הקו בהתאם למאפיינים והדרישות שהוצגו לעיל.

- מיפוי ראשוני

- עם התחלת פעילותו של הספק במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, ימסור המשרד לספק רשימה עדכנית ובה פירוט של כל הרשויות הכלולות באזור/ים שבאחריותו לתת להם שירות. לכל רשות יפורטו מוסדות החינוך הכלולים בשירות ופרטי איש קשר לכל מוסד.

- בנוסף, יעביר המשרד לספק הזוכה בכל אזור את רשימת פרטי הציוד  בכל מוסד.  על מנת שהספק הנכנס יוכל להעריך את היקף הפעילות ופריסת סוגי הציוד בבתי הספר השונים.

הרשימה תכלול את רשימת כל הפריטים הנמצאים בכל מוסד ומוסד באזור בו זכה (פריטים מבוטחים הזכאים לקבלת שרות ופריטים שלא זכאים לקבלת שרות) ראה סעיף 5.2.1 בהמשך.

- יודגש כי המידע אודות התחנות והציוד עשוי שלא להיות מדויק ואין המשרד מתחייב לדיוק מרבי של הנתונים. יחד עם זאת פעילויות המיפוי שיבצע הספק יביאו לעדכון בסיס נתוני המצאי.

- מרכזי העשרה וגני ילדים מתופעלים על ידי בעלויות שונות / רשויות המקומיות. מעת לעת נעשים שינויים מרכזים כגון שינוי מיקום ויעוד. השירות יינתן בשיתוף מלא עם הרשויות המקומיות / בעלויות.

ההקצאה תקבע על ידי נציגי המשרד אשר ימסרו לספק רשימה מפורטת  של המרכזים אשר יכללו בשרות בכל אזור.

- על בסיס רשימות אלה נדרש הספק ליצור קשר עם נציג המוסד ולתאם עימו ביקור במוסד לשם ביצוע מיפוי ראשוני. המיפוי שיתבצע בכל אתר יכלול ספירה ורישום מדויק של כל השרתים ותחנות העבודה על רכיביהן ושל שאר הציוד הכלול בשירות, סימונו במדבקות, הכוללות את שם הספק, תיאור הפריט ומספר סידורי חד-ערכי (Unique) של הפריט אצל הספק, הספירה תכלול גם ציוד שבאחריות היצרן היות וציוד זה יכול שיעבור לשירות הספק עם תום אחריות היצרן. הספק יעביר למוקד הבקרה ריכוז מספרי המדבקות בחתך מוסד חינוך, רישום התחנות והשרתים יכלול גם את המידע הבא: האם מערכת ההפעלה מתעדכנת אוטומטית לעדכוני אבטחה , האם האנטי וירוס מתעדכן אוטומטי , תאריך עדכון אחרון של האנטי וירוס.

- הנתונים שיאסוף הספק במסגרת מיפוי ראשוני זה יהוו בסיס נתונים ראשוני למערכת ממוחשבת לניהול המצאי אותה נדרש הספק להקים ולנהל כחלק ממחויבויותיו בגין מכרז זה כמפורט בסעיף 5.5.4 להלן. נתונים אלו יוצגו לנציגי המינהל אשר יקבלו את ההחלטה הסופית לגבי עמדות המחשב השרתים והמדפסות שייכנסו לשירות.

- במסגרת המיפוי יבצע הספק את ההתקנות הנחוצות של רכיבי תוכנת השו"ב (שליטה ובקרה)  ההשתלטות וניהול המצאי בשרתים ובתחנות הרשת בכל מוסד חינוך (ראה גם סעיפים 4.5.4, 4.5.5, להלן).

- כחלק מתהליך זה נדרש הספק להכין מראש נוהל פנייה לקבלת שירות הכולל את פרטי כל ערוצי ההתקשרות למוקד התמיכה שלו ואת מחויבותו על פי ה- SLA המפורט בסעיף 4.3.3 להלן. במהלך ביקורו במוסד החינוך יתלה הספק נוהל זה במקום בולט במזכירות מוסד החינוך. בנוסף לנוהל האמור, יכין הספק טופס מעקב ממוחשב אחר תקלות. טופס זה נועד לשמש את המשרד לצרכי בקרה. הנוהל וטופס המעקב הממוחשב אחר תקלות יועברו לאישור המשרד טרם תחילת ביצוע תהליך המיפוי.

- בנוסף, נדרש הספק למסור למנהל מוסד החינוך ולהחתימו על כתב התחייבות כלפי המשרד כתנאי לאספקת השרות. התחייבות זו תכלול גם את פרטי אנשי הקשר של המוסד לפתיחת קריאות שירות אצל הספק. נוסח כתב ההתחייבות מופיע בנספח 2.5.1.2 ס"ק 8 בהמשך.

- כל אלו יופעלו על פי לוח הזמנים המתואר בתוכנית עבודה בסעיף 4.2 בהמשך.

- הספק הזוכה יקבל את רשימת הפרטים העדכנית כפי שתועבר למשרד ע"י הספק היוצא.

- על הספק להתחיל בביצוע  המיפוי והסימון כאמור לעיל, תוך 14 יום מיום חתימת חוזה ההתקשרות עם המשרד העבודה תתבצע במהלך שישה ימים בשבוע עד לסיומה במועד הנדרש. תוצאות הספירה יועברו לאישור המשרד.

- יינתן יתרון להצגת תוכנית עבודה וגאנט לסיום ביצוע התהליך בפרק זמן קצר מהנדרש.

- יישור קו

- במהלך המיפוי עלול להסתבר כי ישנן תחנות עבודה ו/או ציוד אחר שאינן פועלות, או תקינות חלקית (התחנה פועלת למעט רכיב תקול כלשהו שאינו משבית את התחנה, כגון: כונן תקליטונים שאינו תקין).

- ציוד שאינו פועל, במלואו, לא ייכלל במסגרת השירות על מנת שהספק לא יישא בעלות תיקון ציוד שהושבת טרם כניסתו למסגרת הספקת השירותים. תיקון הציוד הנו באחריות מוסד החינוך, או הרשות המקומית ורק לאחר תיקונו ואישור המשרד יכנס לשירות והמשרד יחל לשלם עבורו את דמי התחזוקה. במסגרת המיפוי, ייאסף כל המידע הרלוונטי אודות הציוד שאינו פועל, אולם ציוד זה ירשם בסטאטוס "לא פועל".

- ציוד תקין חלקית ייכלל בשירות, למעט הרכיב התקול, זאת לפי החלטת המינהל.

- במהלך המיפוי נדרש הספק לבדוק קיומו של אנטי-וירוס תקף בתחנות העבודה ובשרתים. העדר אנטי-וירוס תקף ימנע כניסתו של הציוד הנ"ל לשירות עד להתקנה של אנטי-וירוס. במסגרת המיפוי, ייאסף כל המידע הרלוונטי אודות הציוד שאינו פועל, אולם ציוד זה ירשם בסטטוס "לא מוגן". השלמת/התקנת האנטי-וירוס מחדש אינה באחריותו של הספק.

- הספק רשאי להשמיש מחשבים בסטאטוס "לא פועל" על חשבונו על מנת להכניסם לשירות (הכנסתם לשרות תהיה אך ורק באישור המשרד ובמועדים שיוחלטו).

- הפעלת שעות עבודה טכנאי (בשלושת הדרגים)

- נוהל העבודה של הטכנאי – דרג א' - טכנאי מחשבים וציוד היקפי

- בראש ובראשונה, זיהוי וטיפול  בתקלות הקשורות לכיתות המתוקשבות כולל רישום ומעקב ביומן תקלות.

- הגעה לביה"ס: יש לדווח לרכז המחשוב/ מנהלת ביה"ס על ההגעה (להחתים דף נוכחות/ כרטיס שעון בהתאם לנוהל העבודה הקים בביה"ס)

- הכנת תכנית עבודה יומית וקביעת עדיפות לטיפול במשימות אחרות הנוספות המופיעות ביומן התקלות בציוד מחשב אחר בביה"ס (כיתות/ מעבודות חדרי ספח).

- תמיכה בציוד אחר ובמוריו בשימוש בכלי ה-  Officeאינטרנט השונים.

- סדר עדיפות להכנת הכיתות/ מעבדות לעבודה עם ציוד התקשוב ותמיכה במורים.

- מעבדת מחשבים בה מתקיים מבחן כלשהו.

- מעבדת מחשבים בה מתקיים שיעור משולב מחשב.

- פעילות לימודית בכיתה התלויה במחשב (כיתות חכמות/ מקוונות).

- עמדות מנהלה תלויות מהותית במחשב.

- עמדות עבודה אחרות.

- סדר הדחיפות בטיפול בקריאות:

- ציוד בכיתות המתוקשבות כולל תקלות אינטרנט.

- פוטנציאל התפשטות והשבתת עמדות נוספות (דוגמת וירוס).

- תקלה המשביתה מספר הגדול ביותר של מחשבים.

- הקף השפעת התקלה על המשך הפעילות המתוקשבת של בית הספר.

- אבחון וטיפול בתקלות פשוטות הגדרה מחדש של ציוד קצה, פינוי מקום בדיסק, החלפת מקלדת/עכבר, תיעוד ורישום סגירת התקלה ביומן תקלות.

- הפניית תקלות למוקד הלוגיסטי  להמשך טיפול, של טכנאי מומחה, במידת הצורך.

- רישום ההפניה (כולל מס' תקלה) ומעקב אחר ביצוע עד לסגירת התקלה במוקד ויומן תקלות.

- בדיקת וירוסים ועדכון גרסאות-לא פחות מאחת לחודש.

- בדיקת עדכוני אבטחה של מערכת ההפעלה  ועדכון גרסאות-לא פחות מאחת לחודש.

- ביצוע תחזוקה מונעת לתחנות קצה ודיווח למוקד הלוגיסטי על הוספת/ גריעת ציוד מחשבים לפי תוכנית עבודה שתקבע מראש- בזמן הפנוי ולא פחות מאחת לחודש.

- עדכון רשימת הפריטים לשרות לפי הצורך.

- קבלת אישור  מזכירות ביה"ס על סיום העבודה ותעודו במערכת הרישום.

- נוהל העבודה של טכנאי – דרג ב' : טכנאי  מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה

- הספק יידרש להפעיל שעות טכנאי לשדרוג מערכות הפעלה בחלק מבתי הספר שבשרות ממערכות הפעלה קיימות למערכות הפעלה מתקדמות ועדכניות.

- השרות הנדרש יהווה תוספת משלימה לסל השירותים הניתנים על ידי הספק והוא יינתן במסגרת שעות עבודה אשר יוקצו לנושא זה.

- במצב הקיים היום מרבית המחשבים / תחנות העבודה במערכת פועלים במערכת הפעלה מגרסת חלונות 7 אשר אין להם יותר תמיכה מחברת האם מיקרוסופט.

- שדרוג מחשבים / תחנות עבודה כאלו יכלול :

- קבלת רשימת מוסדות מתוכננים לשדרוג מנציגי המשרד .

- הכנת תוכנית עבודה למוסדות אלו ופיקוח על כל תהליך השדרוג.

- הכנת המחשב / תחנת עבודה לשדרוג ( ביצוע גיבוי ).

- התקנת IMAGE  בהתאם לדגם המחשב.

- שחזור נתונים

- בדיקת תקינות

- הדרכת תפעול ראשונית בהתאם לסילבוס קצר אשר הספק יכין ( הדרכה במידת הצורך ).

- בדיקת עדכוני אבטחה ואנטי וירוס ועדכוני אבטחה של מערכת ההפעלה

- השדרוג הנדרש לא יכלול תוספת רכיבי חומרה כפי שייתכן ויידרש ( דוגמת רכיבי זיכרון RAM למחשב ). רכיבים אלו ירכשו על ידי בעלות בית הספר במימון הבעלות ובאופן נפרד  לפי הצורך.

- נוהל העבודה של טכנאי דרג ג' - טכנאי מומחה בתקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן

- הספק יידרש למתן שרותי תמיכה ברכזי מחשוב / תקשוב בבתי ספר בהפעלת ובהדרכה ובהטמעת השימוש ביישומי מחשבים הפועלים בסביבות ענן דוגמת היישומים הפועלים במערכות מיקרוסופט 365 ,גוגל CLASSROOM ודומיהם.

- השירות יינתן במסגרת הקצאת שעות על פי דרישה כפי שימסרו נציגי המשרד המוסמכים לספק.

- הטכנאים נותני שירותים אלו יידרשו לתת סיוע לרכזי מחשוב / תקשוב בנושאי תקשורת מחשבים, אבטחת מידע, התחברות למערכות ויישומים בסביבות ענן.

- אשר על כן ידרשו טכנאים אלו להיות בעלי ידע בתקשורת מחשבים ואבטחת מידע עם הסמכות תקפות הנדרשות (שיבדקו במידת הצורך ע"י המשרד לאישור תקינותם), טכנאים אלו, יהיו בעלי ידע והכרות מקיפה עם יישומים הפועלים בסביבות ענן וכן בעלי יכולת וידע כיצד מתחברים למערכות אלו וכיצד מתפעלים אותם באופן שוטף.

- הגדרת הכניסה וההזדהות של הטכנאים לטיפול בשרותי הענן תהייה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הספק מתחייב להודיע למוסד החינוכי ו\או למשרד החינוך על עזיבת הטכנאי או שינוי התפקיד ולוודא שזהות הטכנאי נמחקה משרותי הענן.

- מעקב אחר טיפול בתקלות במוסד החינוך

המעקב יבוצע באופן הבא:

- באמצעות טופס  רישום ומעקב אשר יהיה טופס ממוחשב ייחודי לכל מוסד (ולא טופס נייר).

- טופס זה ישמש לבקרה אחר סיום טיפול של הספק בתקלה שנפתחה כמפורט בסעיף 2.5.2.2. ס"ק 10 בהמשך

השירותים הנדרשים

הספק הזוכה ינהל מעקב ורישום ועדכון מדויק של  על תקלות וקריאות שירות אשר נפתחו במערכת ניהול הקריאות. לכל הודעה יינתן מיד עם פתיחת סימוכין אשר יזהה אותה בצורה חד חד-ערכית לכל משך הטיפול.

קריאות שרות

מתן שרות לציוד המחשוב החל משלב איתור התקלה, נועד כדי לתת מענה למוסדות חינוך בהם לא קיים מערך תמיכה מקומי ואין המוסד יכול לאתר את התקלה בפריט בעצמו.

הטיפול בקריאות יבוצע בהתאם לעקרונות הבאים:

- פתיחת תקלה במוקד הספק תתבצע ע"י נציגי מוסדות החינוך.

- נציג הספק הזוכה יפעל ברציפות לאיתור התקלה בפריט או במערכת, תוך ראיה מערכתית, לרבות איתור ואבחון תקלות גם בתשתית התקשורת (אם קיים קשר), מעמדת העבודה ועד לנקודת ריכוז התקשורת הקומתית  ומיציאת הבקר, השרת, או כל ציוד מערכתי אחר, עד לנקודת ריכוז התקשורת הקומתית

- הספק נדרש לתעד את הקריאה במערכת מוקד התמיכה שלו לרבות: תאריך ושעת פתיחת הקריאה, תיאור התקלה והטיפול שניתן לתקלה, כולל:

- ציוד שנלקח לתיקון מחוץ למוסד החינוך.

- רכיבי ציוד שהוחלפו (סוג רכיב המוחלף).

- ציוד חליפי שהותקן.

- במידה והטיפול בתקלה מסתיים במסגרת מוקד התמיכה (טלפונית או באמצעות השתלטות מרחוק), תיסגר התקלה במערכת תוך ציון שעת סיום הטיפול. נציג הספק במוקד התמיכה נדרש לוודא עם נציג מוסד החינוך כי התקלה נפתרה.

- במידה ונדרש טיפול באתר, ישלח הספק את טכנאי השירות לטיפול בתקלה.

- לטכנאי השטח יותקן יישום שרות על מכשירי הטלפון הנייד ו/או טאבלט, יישום אשר יאפשר לטכנאים לגשת למערכת ה-CRM לקרוא ולעדכן קריאות.

- טכנאי השטח, יעדכן באמצעות היישום שיותקן בטלפון הנייד/טאבלט ישירות  במערכת ה-CRM את תהליך הטיפול וסטטוס התקלה. כמו כן,  יוכל להעביר את הקריאה להמשך טיפול לצוותים פנימיים של הספק.

- בגמר תיקון התקלה, יוודא הטכנאי את החזרת הפריט והמערכת לכשירות מלאה בהתאם להוראות המכרז.

- הטכנאי/מוקדן ימלא ויפרט במדויק את תהליך הטיפול והפתרון.

- לסיום,  נדרש הטכנאי למלא את פרטי הנציג הרשמי של המוסד המאשר את ביצוע הטיפול  בטופס תיעוד הטיפול בתקלות. טופס זה יהיה טופס ממוחשב. הטופס יכלול תיעוד של תאריך ושעת פתיחת תקלה, מספר הקריאה אשר ימולא ע"י הטכנאי, תאריך ושעת סיום. טופס זה נועד לשם בקרה אחר עבודת הספק ואמיתות דיווחיו במערכת ניהול המוקד. בכל מקרה של אי התאמה בין הטופס למערכת, יקבע האמור בטופס הממוחשב שאושר ע"י נציג המוסד, אלא אם החליט נציג המשרד אחרת.

- במהלך/בגמר הטיפול יעדכן הטכנאי ישירות במערכת ו/או באמצעות מוקד התמיכה של הספק את כל השדות הרלוונטיים והקשורים לטיפול בקריאה (שעת הגעה, תיאור התקלה, שעת סיום וסטטוס הקריאה) ישירות במערכת ניהול המוקד של הספק.

- תקלה שזוהתה על ידי המוקד כתקלה הדורשת טיפול גורמים חיצוניים, כמו ספקי אינטרנט, ספקי מחשבים באחריות וכולי, תטופל כתקלה לכל דבר ועניין כולל הזמנת הגורם המטפל, דיווח, מעקב, וסגירת תקלה.

סל שירותים אופציונליים ושעות עבודה

- המשרד יקבע על פי יכולתו התקציבית וסדרי עדיפויות את היקף תקצוב שעות העבודה והפריטים האופציונליים בכל אזור.

- אופן הקצאת הפרטים ושעות העבודה ככל שיתוקצבו יועבר ע"י המשרד לספק בכל אזור עם הנחיות והוראות הפעלה וביצוע.

- התשלום עבור רכיבים אלה יבוצע באופן  שוטף על פי דוחות הביצוע בצמוד לתשלום החודשי השוטף של הפריטים האחרים.

- בעלויות חינוך ו/או רשויות מקומיות רשאיות להתקשר ישירות מול הספק לקבלת השירותים על פי שיקול דעתם ומתקציבן.

עדכניות טכנולוגית - ציוד וצוות מקצועי (M)

במסגרת הסכם התפעול והתחזוקה, הספק יעסיק אנשי-מקצוע, בעלי ידע טכנולוגי מתקדם וניסיון מקצועי הנדרש לשם העמדת השירות המקצועי נשוא מכרז זה ברמת השירות המבוקשת, ואשר יאפשרו לו להיות גורם מקצועי בעל ידע, ניסיון וסמכות מקצועית שיוכל להנחות את המשרד ומוסדות החינוך בנושאים המקצועיים הקשורים למהות המכרז.

הספק יספק את שרותיו גם לרכיבים ולמערכות, שיתווספו בעתיד לתחום אחריותו, במסגרת הרחבות, גרסאות חדשות, פיתוחים, שינויים (של ציוד, תצורות, תוכנת תשתית, מערכות הפעלה וכו').

כל שינוי בתצורות או בגרסאות החומרה, התוכנה הבסיסית והציוד או שינוי בתחזוקתם, יבוצע רק לאחר אישור בכתב מהמשרד, ועל-פי הנחיית נציג המשרד.

על הספק להיות מודע כי הציוד הנרכש עבור מוסדות החינוך לרבות תוכנות תשתית ובסיס, יתעדכן מעת לעת, בהתאם להתפתחויות בטכנולוגיות המחשבים ובהתאם להוראות המכרזים השונים (מפעל הפיס, משרד החינוך, רשויות מקומיות ובעלויות אחרות) בנושא.

על הספק להיות ערוך ומוכן לתת את השירותים הנדרשים לכל ציוד וטכנולוגיות עתידיות שיוצב במוסדות החינוך, במסגרת פרויקט המחשוב. לשם כך על הספק להכשיר את עובדיו ולעדכן את ידיעותיהם בטיפול בכל סוגי ציוד המחשוב המצויים, או שיהיו מצויים, במוסדות החינוך, במשך כל תקופת ההתקשרות עמו, למתן שירותים על פי דרישות מכרז זה.

דו"חות (S)

במסגרת העבודה, על הספק יהיה לספק למשרד את הדיווחים באופן רציף ועדכני כמפורט להלן (דוגמאות למבנה הדוחות הקיים מופיעות בנספח 2.6). הדוחות יגזרו ממערכות הפניות המצאי וניהול קריאות השירות של הספק.

- הדיווחים יהיו פועל יוצא של עיבוד ממוחשב מתוך מערכות הספק, לא יתקבלו דיווחים שהם תיעוד ממוחשב לעיבוד ידני.

- את כל הדוחות ניתן יהיה להפיק לבקשת המשרד גם באופן השוואתי לתקופה קודמת.

- משרד החינוך/מוקד הבקרה יהיה רשאי לדרוש מהספק דוחות פרטניים עבור תקופות מסוימות או עבור גופים מסוימים לפי החלטתו.

- ההחלטה הסופית לגבי מבנה הדוחות ומידת קבילותם (גם כבסיס לתשלום התקופתי לספק) תהיה בידי המינהל באופן בלעדי.

- הזוכה יעמיד לרשות נציגי המשרד מסך Dashboard למנהלים, אשר ירכז באופן גרפי מידע מרכזי על כל תחומי הפעילות. ה- Dashboard יהיה נגיש בצורה מלאה לנציגי המשרד

- הספק יעמיד מערכת Dashboard המשולב, במערכת BI אשר תתממשק לכלל המערכות התפעוליות של המוקד ומערכת ה CRM, המצאי והניטור.. ה- Dashboard המסופק יהיה מתקדם טכנולוגית כמקובל בענף. המציע נדרש לתאר יכולות המערכת  והמגבלות. הספק יפרט ויתאר  את יכולות ה-Dashboard ויצרף תצלומי מסכים לדוגמה.

טבלה 2.6 - רשימת הדוחות

| מס' | שם הדוח | תדירות | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. דוחות מצאי : |  |  |  |
| א | דוח מצאי מפורט | חודשי | מותאם לדיווח של מוקד השרות של הזכיין |
| ב | דוח שינוים במצאי | חודשי ומצטבר | ייגזר מדוח המצאי המפורט. |
| ג | דוח מצאי מרכז בתי ספר / מרכזי העשרה / כיתות לימוד בבתי חולים / גנים | חודשי | ייגזר מדוח המצאי המפורט. התשלום החודשי לספק ייקבע לפי דוח זה |
| ד | דוח מצאי המחשבים בהתייחס לסוג מערכת ההפעלה, סוג אנטי וירוס ותאריכי העדכונים | חודשי |  |
| 2. דוחות קריאות שירות: |  |  |  |
| א | דוח קריאות שירות חודשי | חודשי | ישמש לחישוב מדדי הביצוע של מוקד התמיכה |
| ב | דוח תקלות חורגות חודשי מ- SLA נדרש | חודשי | ישמש לחישוב מדדי רמת השירות לתיקון תקלה ולהפעלת מנגנון הקנסות |
| ג | דוח מוסדות שלא פתחו קריאות שירות. | רבעוני |  |
| ד | דוח תקלות חוזרות | רבעוני |  |
| ה | דוח העמדת ציוד חליפי | חודשי | ישמש לחישוב מדדי החזרת ציוד מקורי |
| 4.דוחות תקופתיים |  |  |  |
| א | תקינות כיתות מתוקשבות תכנית התקשוב הלאומית | חודשי מצטבר |  |
| ב | דוח תחזוקה שוטפת ומונעת | חודשי ומצטבר |  |
| ג | דו"ח העסקת טכנאים לפי שעות | חודשי ומצטבר |  |
| ד | דיווח על טיפול ותיקון תקלות - משך מענה טלפוני ממוצע - ממוצע קריאות מבית ספר - ממוצע קריאות ממרכזי העשרה - פתרון תקלות בטלפון - פתרון תקלות בהשתלטות מרחוק - פתרון תקלות באמצעות טכנאי - פתרון בעיות תקשורת - מיקוד לפי רשות/בעלות שכבות גיל סוג תקלה ( חומרה / תקשורת וכדומה). | משתנה/ חודשי | ממערכת הטלפוניה / המוקד הממוחשב |
| ה | 1. תקינות כיתות מתוקשבות מקבלי השרות באישור תוך דגש מיוחד על כיתות בבתי ספר שבתכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך. 2. דיווח עמידה בדרישות אספקת חלקי חילוף על פי דרישות המכרז לכל אזור. | חודשי ומצטבר |  |

מציע מתבקש לפרט את היערכותו למתן מענה לדרישות הדיווח המפורטות בסעיף זה, תוך התייחסות למקור הנתונים, כיצד יאספו ומהי מערכת הדיווח בה יעשה המציע שימוש במידה ויזכה.

אבטחת מידע (M)

דרישות אבטחת מידע

אופי הפעילות של משרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע. משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות.

איסור איסוף מידע פרטי - חל איסור על איסוף מידע פרטי של מוסדות החינוך במאגרי המידע ואחסונו במערכות המידע של הספק ועובדיו. חל איסור מוחלט על הספק  לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגרי מידע בלתי חוקיים.

על מנת שהפעילות המבוצעת במסדרת המכרז לא תסכן את מוסדות החינוך, ואף תשפר את רמת אבטחת המידע בהם, על הספק להציג מסגרת של נהלי עבודה וכלים אשר ינחו וישמשו את עבודתו. אלו צריכים להתייחס לנושאים הבאים:

- הנחיות בנוגע לטיפול במידע פרטי של אוכלוסיית החינוך (במידה והטכנאי נתקל במידע כזה במסגרת עבודתו).

- התחברות מרחוק לרשת המוסד החינוכי.

- טיפול באירועי אבטחת מידע.

- מחיקת מידע מזיכרונות קשיחים בעת החלפתם או סילוקם.

על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה. במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט  זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

במסגרת הפעילות עובדי הספק עלולים להיחשף לנתונים בעלי אופן אישי המאוחסנים באמצעים הטכנולוגיים במוסדות החינוך. דוגמאות: קבצים המכילים מידע פרטי נמצאים על מחשב בו מטפל הטכנאי, החלפת זיכרונות קשיחים המכילים מידע פרטי. על הספק לוודא כי תתקיים הקפדה יתרה על שמירה של צנעת הפרט בכל רבדי הפעילות וכי נהלי העבודה ישקפו זאת, כפי שתואר בסעיף 2.3.

תחזוקה של הציוד בבית הספר, במידה ונעשית באופן לקוי, עלולה לחשוף את בית הספר לאיומי סייבר שונים. דוגמאות: חיבור התקן נתיק (כמו Disk on Key) המכיל נוזקות (וירוסים) למחשבי בית הספר, חיבור ציוד תקשורת לא מאושר לציוד התקשורת המותקן בבית הספר, אי נעילת ארון התקשורת ועוד. על הספק להכשיר את עובדיו ולבצע בקרה על עבודתם, על מנת לוודא כי העבודה מתבצעת באופן שלא חושף את בית הספר לסיכוני סייבר.

במקרים בהם טכנאי הספק מגלים ליקויים באופן השימוש בציוד בית הספר או סיכון שצריך לטפל בו (וירוס על מחשב, תוכנות מסוכנות שהותקנו על מחשבים, גישה לא מורשית לרשת בית הספר), עליהם  לתעד את הליקויים  ב CRM  ולדווח עליהם למנהל בית הספר ו / או לרכז התקשוב הבית ספרי.

הספק מתחייב מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע הספק  למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.

עמידת הספק בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הספק  או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את ביטול ההתקשרות עם הספק וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

במהלך ביצוע הפעילות במכרז הספק  מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט  זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

הספק יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הספק  או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.

במידה והספק לא יעמוד בדרישות אבטחת מידע המשרד רשאי להפסיק את פעילות הספק ולסיים את ההתקשרות עמו באופן מידיי. במקרה זה הספק מתחייב להעביר את כלל המידע שברשותו למשרד החינוך.

הספק נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הספק  לפעול למניעת הנזק שנגרם כתוצאה מהתקלה.

המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הספק המשמשות לביצוע מכרז זה. על הספק  להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למכרז.

פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הספק  מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה.

ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות הרשות להגנת הפרטיות הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

הספק  יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.

בתום ההתקשרות על הספק  להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.

# על הקבלן לחתום על הצהרה הבאה: # אני ____________, ת.ז ___________ , תפקיד _______ מחברת _____ מתחייב לא להפעיל את המערכות הממוחשבות שלטובת המכרז ו\או לאסוף לעבד או להעביר מידע ללא אישור אבטחה של מנהל אבטחת מידע וסייבר של משרד החינוך. # חתימה + חותמת החברה ___________ תאריך ________________

נפחים, עומסים וביצועים (I)

טבלה   2.8.1 א' - התפלגות בתי ספר תחנות עבודה ופריטים בשרות לאזור – כללי

| אזור | סה"כ כלל מערכתי באזור (אומדנים) | סה"כ בשרות ( אומדן ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | סה"כ בתי"ס ממוחשבים | סה"כ בתי"ס ממוחשבים בשרות ( אומדן ) | סה"כ פריטי ציוד אשר יכללו בשרות הספק (אומדן- מצב נוכחי) |
| אזור הצפון (כולל חיפה) | 1,300 | 750 | 140,000 |
| אזור המרכז (כולל ירושלים ות"א) | 2,150 | 850 | 160,000 |
| אזור הדרום | 850 | 500 | 100,000 |
| סה"כ ארצי | 4,400 | 2,100 | 400,000 |

במניין אלו בתי הספר גם כ- 700 בתי ספר לחינוך טכנולוגי ובתי ספר לחינוך מיוחד אשר חלקם ישולב בשרות . בבתי ספר אלו חלק  מהמחשבים מחוברים לציוד טכנולוגי או לציוד ייעודי אחר דוגמת : רובוטים,  בקרים תעשייתיים ציוד מדידה חיישנים , מכונות בראייל וציוד אחר. בבתי ספר אלו יכללו בשרות התחזוקה יכללו המחשבים, ציוד התקשורת והציוד ההיקפי .כל הציוד הטכנולוגי / ייעודי אחר האחר המחובר למחשבים לא ייכלל בשירות התחזוקה במסגרת מכרז זה.

יש לקחת בחשבון כי במניין זה נכללים כ- 100 מרכזי העשרה מקבלי שירות : מרכזי מחוננים, חוות חקלאיות, מרכזי למידה בבתי חולים. אין כרגע גני ילדים בשרות מכרז זה.

טבלה 2.8.1 ב' - התפלגות מרכזי העשרה : מרכזי מחוננים, מרכזי למידה בבתי חולים וחוות חקלאיות

| אזור | סה"כ באזור (אומדנים) |  |
| --- | --- | --- |
|  | מוסדות | תחנות עבודה ופריטי ציוד מחשוב ותקשורת (אומדן) |
| אזור הצפון (כולל חיפה) | 70 | 3,000 |
| אזור מרכז (כולל ירושלים ותל אביב) | 80 | 4,500 |
| אזור הדרום | 20 | 2,500 |
| סה"כ ארצי | 150 | 10,000 |

הערות:

- רשימות מפורטות של בתי הספר ומרכזי ההעשרה שיכללו בשירות ייקבעו על ידי נציגי הרשויות המקומיות בתיאום נציגי המינהל ועל פי מכסת עמדות שתקבע לכל רשות ורשות. (מלבד מחשבים באחריות רכישה).

- אין בפרוט המובא בטבלאות 2.8.1 א'-ב' , התחייבות של המשרד להזמנת השירותים, הנדרשים במכרז זה, עבור כל מוסדות החינוך המנויים לעיל, אלא על פי רשימה מפורטת אותה יעביר המשרד לספקים.

- כ 4,300 בתי הספר משתמשים במחשבים בודדים או מרושתים, לצורך הפעלת מערכות תוכנה יישומית לניהול בית ספר (מנב"ס, כספים וכו'),  בסה"כ כ- 15,000 עמדות מחשב.

תחזוקת ציוד זה, כלולה במכרז זה, הכמויות בטבלאות בסעיף זה, כוללות את ציוד המחשוב המשמש להפעלת היישומים לניהול בתי הספר.

- ככל שיוחלט לשלב גני ילדים בפרויקט הם יתומחרו כמוסד נפרד ולפי מס' העמדות בכל גן ילדים ומניינם אינו מוזכר כאן.

ציוד מיוחד קיים בחינוך המיוחד ובבתי"ס בבתי חולים

| אזור | סה"כ בחינוך המיוחד וכיתות בבתי חולים |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | בתי"ס וכיתות בבתי חולים | תחנות עבודה קיימות (אומדן ) | סה"כ תחנות עבודה שיכללו בשירות הספק (אומדן ) |
| כמות כוללת לאזור הצפון (כולל חיפה) | 150 | 2,000 | 1,000 |
| כמות כוללת לאזור המרכז (כולל ירושלים ותל אביב) | 250 | 4,000 | 2,000 |
| אזור הדרום | 50 | 1,000 | 500 |
| סה"כ ארצי | 450 | 7,000 | 3,500 |

הבהרות:

יש לראות עמדות אלו כחלק מתוך סה"כ העמדות המופיעות בטבלה 2.8.1 א'

למען הסר ספק מחשב רגיל בבית ספר של החינוך המיוחד לא ייחשב כציוד נילווה מיוחד. הציוד הנלווה המיוחד מוערך בכ- 30% מתוך סה"כ העמדות בחינוך המיוחד.

מחשבים לעריכה גרפית ( נייחים וניידים ) הקיימים במערכת ייחשבו כציוד מיוחד

- טכנולוגיה (I)

תפיסה כללית – הבהקים

- פרק זה מציג את סוגי הציוד במוסדות החינוך אשר יכללו בשירות, לרבות מאפיינים ותכונות עיקריות, ככלל, כל ציוד התקשוב שאינו באחריות היצרן, יהיה באחריות הספק

חומרה מרכזית - שרתים (I)

שרתים מסוגים שונים, הפועלים ברובם תחת מערכות הפעלה של חברת Microsoft בגרסאות שונות של חלונות   2008 ואילך, שרתים אלה ממוקמים פיזית באתר בית הספר.

תחנות עבודה וציוד קצה(I)

עקב הרבגוניות הגדולה של מוסדות החינוך, הן במקורות ציוד התקשוב הנמצא בהם, הן בגיל הציוד, הן במטרות השימוש, במאפייני התלמידים והסגל, והן בציוד ההיקפי שחובר לתחנות העבודה, הספק ימצא במוסדות החינוך שבאחריותו סוגי ציוד רבים, מגוונים, ומיצרנים שונים. להלן פירוט הסוגים העיקריים.

תחנות עבודה ומחשבים ניידים

  - תחנות עבודה - מחשבים אישיים (PC) בתצורות שונות, כולל ציוד היקפי וכל אביזר המותקן במחשב ואשר נועד לתמוך בפעילותה התקינה והמלאה של תחנת העבודה (כגון: מארז, ספק כוח, לוח אם, מעבד, זיכרון, מסכים, כונני דיסקים דיסקטים, צורבים לסוגיהם, כרטיסי מסך וקול, כרטיסי תקשורת לרשת מקומית, התקני תקשורת לרשת ציבורית [Modem] וכיו"ב). יודגש כי הציוד ההיקפי המפורט לעיל מהווה לצורך אחריות הספק חלק בלתי נפרד מתחנת העבודה.

  - תחנות עבודה "רזות" (Thin Client) - בקטגוריה זו שני סוגים:

  - מחשבים אישיים שהוסבו לתחנות רזות - בסוג זה של ציוד על הספק לתחזק את כל רכיבי התחנה הפעילים, כאמור בסעיף א' לעיל.

  - תחנות עבודה רזות ייעודיות  - תחנות רזות מסוגים שונים ושל יצרנים שונים. בסוג זה של הציוד על הספק לתמוך בכל סוגי הרכיבים המהווים חלק מתחנת העבודה, בין אם רכיבים אלה מותקנים בגוף התחנה או בנקודת התקשורת בקיר.

  - תחנות עבודה משורשרות - תחנת עבודה עליה יכולים לעבוד מספר משתמשים במקביל באמצעות שרשור של מספר מסכים, מקלדות ועכברים. בתחנות עבודה מסוג זה יהיה על הספק לתחזק את גוף התחנה על תכולתו בדומה לאמור בס"ק 1 לעיל ואת כל הרכיבים המשורשרים.

  - מחשבים ניידים מסוגים שונים ובתצורות שונות כולל מחשבי "לוח" (טבלטים).

  - מחשבים לעריכה גרפית

תחזוקה מרחוק של נתבים (AP) וניהול עומסי תקשורת

הספק נדרש לטפל בנתבים בשני מישורים:

- אחריות חומרה ועדכוני תוכנה של המוצר כולל עדכוני Firmware של הנתבים וה AP

- ניהול מרחוק של הנתב  בהתאם להנחיות אבטחת מידע של משרד החינוך

הספק יידרש לנהל ולאכוף מדיניות גלישה ואבטחה ברשתות התקשורת האלחוטיות המנוהלות במוסדות החינוך שבשרות בהתאם להנחיות משרד החינוך.

הספק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת ניהול ( בכפוי לקיום, ניוד והמצאות רישוי מתאים ) אשר תאפשר את ניהול מערך הנתבים (AP) המנוהלים במוסדות החינוך אשר בשרות ולנהל את הנתבים (AP)  לרבות ביצוע ויסות עומסים ותעבורה בבתי הספר שבשירות.

מקרנים

במסגרת תכנית התקשוב הלאומית הותקנו מספר רב של מקרנים מסוגים שונים בכל בתי הספר היסודיים שבמחוזות המשרד : מחוז צפון דרום וירושלים .

מדפסות וסורקים

בדומה למגוון הקיים בתחנות עבודה, קיים מגוון רב של מדפסות וסורקים מסוגים שונים, יצרנים שונים וגילאים שונים, כולל מדפסות תלת מימד בתצורה כמפורט בסעיף 2.1.

תחזוקת המדפסות / סורקים כלולה באחריות ספק השירות תחת התנאים והעקרונות המפורטים בסעיף 4.5.3.1 להלן. יובהר כי תחזוקת הציוד אינה הספקה והחלפה של רכיבים מתכלים עפ"י הפירוט המופיע בסעיף 4.5.3.1 האמור.

תמיכה לציוד בתצורה מיוחדת

יש לקחת בחשבון אפשרות לתמיכה במכשירים דוגמת : טאבלטים, טלפונים חכמים ובאמצעי קצה נוספים דוגמת מחשבים ניידים ושולחנים "היברידיים" ואחרים.

כמוגדר בסעיף 2.1 - מחשבים והתקנים חיצוניים (לרבות מחשבים נייחים, ניידים, מחשב מיני נייח, מסכים גדולים, טאבלטים וכד')

בסעיף זה יכללו גם ציודים ייחודים לחינוך מיוחד

ציוד מיוחד (נגישות) (I)

ציוד מיוחד קיים בחינוך המיוחד ובבתי"ס טכנולוגיים.

בחינוך המיוחד - תחנות עבודה בחינוך המיוחד מאופיינות ע"י אביזרים ורכיבים לא סטנדרטיים כגון: מסכי מגע בגדלים שונים, מקלדת מורחבת (6 או 7 מקשים), מקלדת עם אפשרות לחיבור מתגים, מגן למקשי מקלדת, מתגים דביקים למקשי מקלדת, לוח מקשים הכולל כדור עקיבה Track Ball, עכבר Track Ball.

כן יכללו בסעיף זה גם ציודים ייחודים נוספים לחינוך מיוחד : מסכי מגע, מדפסות וצגי ברייל, מצלמות במעגל סגור, מוטות היגוי,  מתגים ולוחות מקשים לחינוך מיוחד.

הטבלה בסעיף 2.8.2  לעיל  מציגה את התפלגות המחשבים והציוד הנלווה במוסדות החינוך המיוחד לפי חלוקה גיאוגרפית בהתבסס על המידע הקיים במשרד.

עזרי הוראה

קיים מגוון של עזרי הוראה, יצרנים שונים וגילאים שונים:

- מקרנים ומקרנים אינטראקטיביים

- לוחות אינטראקטיביים

- מערכות שמע ( רמקולים ורמקולים מוגברים)

תחזוקת העזרים כלולה באחריות ספק השירות תחת התנאים והעקרונות המפורטים בסעיף 4.5.3.1 להלן

מערכות הפעלה

עמודות המחשב  (נייחים וניידים) נכון לפרסום המכרז, פועלות ברובן עם מערכות הפעלה חלונות 7  ומערכות הפעלה חלונות    10

מערכות ההפעלה הכלולות בשירות הנן מערכות ההפעלה הקיימות כיום ואלה אשר תהיינה בשימוש במוסדות החינוך במהלך כל תקופת ההתקשרות, גם אם הותקנו (או שודרגו) במהלך תקופת ההתקשרות.

מערכות ההפעלה המקובלות כיום במוסדות החינוך מפורטת להלן, יתכן וקיימות מערכות הפעלה נוספות אולם אלה נפוצות פחות. בכל מקרה הכלל הקובע הוא האמור בסיפא של סעיף זה:

- מערכת הפעלה לתחנות עבודה :  WIN 7,Win 10, IOS, Linux Desktop/WIN 8

- מערכות הפעלה רשתיות לשרתים מתקדמות יותר בהתאם להסכמי משרד החינוך עם מיקרוסופט:

- Windows  Server 2008

- Windows Server 2012

- Linux Server ( שרתים בודדים )

- WINDOWS Server 2016

- 2019WINDOWS Server

- מערכות הפעלה למערכות Terminal Server

- הספק יהיה אחראי על תחזוקת מערכות הפעלה לרבות שדרוג לגרסה העדכנית של מערכת ההפעלה בהתאם להנחיות משרד החינוך.

כלי פיתוח ותחזוקה

ספק זוכה ישתמש בכלים ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר לצורך מתן השרות וביצוע התחזוקה באיכות גבוהה ועמידה בזמנים המוגדרים והנדרשים לפתרון תקלות.

הספק הזוכה יצייד את הטכנאי היוצא לאתר בערכת תיקונים מתאימה לרבות כלי עבודה, דיסקים קשיחים ניידים, דרייברים וכד'. ערכה זו תבנה בתאום עם המשרד ובתאם לסוגי הציוד הנמצאים בשרות.

למשרד תהיה הזכות לבדוק באופן אקראי אלו סוגי כלים משתמש טכנאי הספק הזוכה לצורך מתן השרות. באם הכלים אינם בסטנדרט המקובל על המשרד ולא בהתאם לערכה שהוגדרה, באחריות הספק הזוכה להחליפם מידית ועל חשבונו.

כלים למשתמש קצה (תוכנות מדף)

הספק יהיה אחראי על תחזוקת תוכנות למשתמש קצה ממשפחת ה- Office, Open-Office ועל תחזוקת הדפדפנים השונים על הגרסאות השונות הקיימות במוסדות החינוך כיום על ואלה אשר יותקנו (או ישודרגו) במהלך תקופת ההתקשרות.

כלי תפעול ויצור (I)

(M) מערכת לניהול השרות  CRM

- על הספק להשתמש במערכת ממוחשבת לתיעוד הפניות.

- כל הפניות למוקד וממוקד השרות נדרשות להיות מתועדות במערכת, כולל פניות בטלפון, ותקשורת כתובה.

- הפתרון במוקד - יאפשר קבלת תמונה כוללת של הפונים, באופן שיאפשר לנתח את הפעילות.

- המערכת תאפשר  לנהל ולתעד את הפניות ותכלול לפחות את היכולות הבאות:

- רישום הפניה עם מאפיינים שניתן להגדירם כחובה, כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד או נייח בעבודה, נושא הפניה, תת נושא הפניה (בהתאם לתמהיל השירות), תיאור הפניה, תיאור הפתרון, סטטוס הפניה וכל שדה נוסף שהמשרד יראה לנכון

- תיעוד משך הטיפול בפניה.

- רישום תקלות חוזרות (ע"פ פונה + נושא).

- רישום פניות סגורות.

- מעקב  פניות פתוחות.

- רישום פניות פתוחות שהועברו להמשך טיפול ע"י הגורם המתאים (כפי שמוגדר בסוג הפניה)

- תיעוד פנייה במערכת בחלוקה ע"פ נושאים ותתי נושאים.

- המערכת מאפשרת הפקת דוחות בחתכים שונים ודוחות ריכוז לצורכי ניתוח (ע"פ  פונה, ע"פ פריט, מועד הפניה ועוד)

- אחזור מידע בהתאם לנדרש.

- יצוא נתונים לצורך עיבוד וניתוח, הגשת דוחות ואו לצורך טעינה למערכות פנימיות של הספק הזוכה.

(S) מערכת לניהול ידע

ספק המפעיל (ומעדכן בשוטף) מערכת לניהול ידע לכלל השרותים אשר יסופקו על ידו למשרד ואשר מאפשר לנציגי השירות במוקד גישה ושימוש שוטף בה, לטובת מתן תמיכה במגוון הנושאים הנדרשים במכרז יזכה לניקוד עודף.

שרות ניהול ידע - כולל תיעוד, תחזוקה ואחזור של הידע אשר נצבר אצל הספק בתקופת עבודתו כספק שירותים ללקוחות.

הספק יפרט את מערכת ניהול הידע שברשותו, כיצד מעודכן המידע במערכת, מי מעדכן, וכיצד ישמש את המוקדנים/נותני  השרות וכד'.

תקשורת מקומית – LAN

מסגרת השירותים כוללת תחזוקת רשתות תקשורת מקומיות בית ספריות המקשרות בין שרת (כאמור בסעיף 3.1 לעיל) לבין תחנות העבודה השונות בבית הספר, לרבות רכיבים פאסיביים, אקטיביים (כולל נתבים חוטיים) , נקודות החיבור והכבילה. יודגש כי אחריותו של הספק תכלול את כל סוגי הרשתות המותקנות כיום במוסדות החינוך ואת אלה אשר יותקנו (או ישודרגו) במהלך תקופת ההתקשרות. הרשתות המקומיות הקיימות היום במוסדות החינוך הן מסוגים שונים, כגון:

- רשתות כגון: מבוססות על שרתי windows  ומספר מועט של רשתות מבוססות Linux.

- רשתות אלחוטיות לסוגיהן

- תשתית המבוססת על כבילה, שקע תקשורת, לוחות ניתוב וכד' המחברת את הציוד לריכוזי התקשורת השונים.

- הספק יידרש לספק שרות לנתבים ונקודות תקשורת באופן הבא :

        - שרות תיקונים לכל נקודת תקשורת.

        - שרות תיקוני תקלות לנתבים אלחוטיים.

        - שרות תחזוקה שוטפת מרחוק לנתבים כולל טיפול וניטור עומסים

תקשורת רחבה - WAN

כמעט כל מוסדות החינוך בארץ מקושרים לרשת האינטרנט. הקישור מבוצע בעזרת ISP שונים למתן שירותים אלה למוסדות החינוך.

בתי הספר שתוקצבו בתכנית התקשוב הלאומית (כ- 2,100 בתי ספר) מחוברים לאינטרנט באמצעות תשתית של קווי תמסורת -IPVPN  .

הספק יתחייב לשיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה בכל צרכי המוסדות לתחזוקת התשתית הנדרשת בתוך המוסד החינוכי, לביצוע הקישור ויהווה את איש הקשר בין המוסד לספקי האינטרנט בכל פנייה לטיפול בתקלה.

פרטי התקשרות ואנשי קשר לספקי ה-ISP יועברו לספק הזוכה

תרשים סכמתי לחלוקת העבודה בין ספקי התשתיות והגלישה לבין ספקי מכרז התחזוקה (ספק מוקדים לוגיסטיים)

הסבר לתרשים: באחריות ספק המוקדים הלוגיסטיים לטפל בכל הציוד שמופה והוכנס לשרות. ציוד זה אינו כולל את הציוד שסופק ו/או יסופק ע"י ספק רשת קישורים, כמוצג בתרשים הבא:

להוסיף הסבר לתרשים – מה גבולות האחריות של השרות של הרשות/ספק מוקדים

(M) ציוד וטכנולוגיות עתידיות

הוספת שירותים כתוצאה משינויים וחידושים טכנולוגיים (M)

- בכל מקרה של שינויים וחידושים בטכנולוגיה שיש להם השפעה על השירותים הניתנים במסגרת מכרז זה ובהם שינויים בסוג הציוד, בטכנולוגיות הכלולות בציוד, רכבי התקשורת, דיסקים וכד', רשאי המשרד לבקש מהספק שירות חדש או עדכון של שירות קיים המתבסס על הטכנולוגיה החדשה.

- נוהל הוספה או עדכון של שירות יהיה כדלקמן:

  - לבקשת המשרד, יגיש הספק הצעת מחיר לשירות החדש או השירות המעודכן. באישור המשרד, רשאי הספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת הצעה זו, מובהר כי המשרד יתנהל מול הספק הזוכה בלבד.

  - המשרד יבחר יועץ בלתי תלוי בספקי פתרונות (להלן המעריך) שתפקידו יהיה להעריך את מחיר השירות החדש או השירות המעודכן.

  - אם הספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה ע"י המעריך, רשאי המשרד לפנות לספק לתיקון הצעתו ולספקים אחרים לקבלת הצעות מחיר נוספות. הספק הזוכה יתחייב לשתף פעולה עם הספק  (האחר) שיזכה במתן השירות החדש.

  - בכל מקרה של הוספת שירות חדש, תעמוד למשרד הזכות להוסיף את רמת השירות הנדרשת במסגרת השירות החדש.

  - בכל מקרה של הוספת שירות חדש - אישור הוספת השרות כפוף באישור מנהל אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הנדרשת מהשרות ובמידת הצורך המשרד יספק לספק את דרישות האבטחה הנדרשות לשרות.

  - הארכת ההסכם באם תבוצע, תכלול את כלל השירותים אשר יסופקו ביום ביצוע הארכת ההסכם.

ציוד אופציונלי (I)

ציוד ושירותים אופציונליים שהמשרד עשוי לדרוש מהספק לבצע לכלל מוסדות החינוך במסגרת הרחבת ההתקשרות כמפורט בטבלה 5.5.5 להלן בהתאם לשיקולי עלות ותקציב.

מחירים אלו יהיו תקפים גם למקרים בהם מוסדות ו/או רשויות מקומיות יבקשו להתקשר ישירות באמצעות הספק לקבלת השירותים הללו כמכלול בהסכם התקשרות. השירותים האופציונליים מפורטים בטבלה  5.5.5  להלן.

- מימוש (I)

מסגרת השירותים במכרז זה כוללת אחריות מלאה וכוללת של הספק על תקינות ציוד המחשוב הכלול במסגרת מכרז באזור/ים להם הוא מספק שירות.

הספק יהיה אחראי למתן השירותים הבאים:

- תפעול מוקד תמיכה (Help-Desk)  מקצועי - לקליטה, תיעוד, טיפול ו/או ניתוב של פניות המשתמשים כמפורט בסעיף 4.5.2 לעיל.

- מיפוי ראשוני של הציוד באזור/ים אשר באחריות הספק כמפורט בסעיף 2.5.1.2 לעיל.

- עדכון מיפוי ואינוונטר בכל הוספה ו/או גריעה של מוסד חינוכי מרשימת הזכאים

- תחזוקת ציוד מחשוב הנכלל במסגרת השירות ותוכנות בסיס כמפורט בסעיף 4.5.3 תחזוקה שוטפת להלן, בהתאם לרמת השירות הנדרשת (SLA) כמפורט בסעיף  4.3.3. להלן.

- ניטור שרתים ותחנות עבודה המקושרות ברשתות מקומיות בבתי הספר באמצעות כלים ממוחשבים, כמפורט בסעיף 4.5.4 להלן.

- ניהול מצאי של ציוד המחשוב הכלול בשירות בהתאם לדרישות שבסעיף 4.5.5 להלן.

- דווח שוטף למשרד בהתאם למפורט בסעיף 2.6  לעיל.

- עקרון חשוב אותו מבקש המשרד ליישם הנו עקרון ה- SPOC (Single Point Of Contact) אותה ימלא הספק עבור משתמשי הקצה ואשר יבוא לידי ביטוי בין היתר, גם במקרים הבאים:

  - ריכוז כל הפניות לטיפול בתקלות בציוד הכלול במסגרת השירות.

  - ריכוז הפניות לטיפול בתקלות בציוד הנמצא באחריות רכישה והפנייתן לגורם שבאחריותו נמצא הציוד (אחריות ספק/יבואן/יצרן).

  - ריכוז הפניות לטיפול בתקלות אינטרנט (תשתית וגלישה) , ניתוח וסווג התקלה ופתיחת קריאה אצל ספק האינטרנט הרלוונטי במידה והתקלה הנה באחריות טיפולו.

גורמים מעורבים

גורמים מעורבים מטעם המשרד

צוות מקצועי מטעם המשרד בראשות מנהל מינהל לחינוך טכנולוגי  ומנהל אגף תשתיות שבמינהל זה ילוו את הפרויקט.

אנשי צוות תשתיות, אנשי צוות אבטחת מידע, אנשי צוות מערכת הזדהות.

(S) פרטים על הספק

פרטים נדרשים אודות נותני השירותים – פרטים כלליים ופרטים ייעודיים הנוגעים למציע, לעובדי המציע וספקי משנה של המציע אשר ישולבו בפרויקט בכלל זה ניסיון, דוגמאות לעבודות ולקוחות ממליצים רלוונטיים.

| # | נושא | ## | נושא משנה | פרוט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פרטי הספק | 1.1 | שם החברה |  |
|  |  | 1.2 | מספר חברה |  |
|  |  | 1.3 | טלפון |  |
|  |  | 1.4 | פקס |  |
|  |  | 1.5 | דוא"ל |  |
|  |  | 1.6 | כתובת |  |
| 2 | פרטי נציג הספק המציע שאליו יפנו נציגי המשרד בקשר למכרז | 2.1 | שם ושם משפחה |  |
|  |  | 2.2 | טלפון |  |
|  |  | 2.3 | פקס |  |
|  |  | 2.4 | דוא"ל |  |
| 3 | סניפי השרות של הספק | 3.1 | פריסתם הארצית |  |

המציע נדרש להשיב על האמור בסעיפים הבאים:

היקף עסקי

ותק וניסיון

- הספק יתאר ויפרט  את הוותק והניסיון שלו במתן שרותי תחזוקה בתחום השרות הנדרש

- הספק יפרט את תקופת השרות המצטברת בחודשים (קלנדרית) בהם סיפק המציע שירותים כנדרש:__________ חודשים

- יינתן ניקוד לספק בעל ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה במערכת החינוך, על הספק לפרט את ניסיונו בטבלה המצורפת הבאה: (ניתן להוסיף שורות)

| # | שם המשרד / רשות / מוסד החינוכי מקבל השרות | מועד התקשרות (מ..., עד...) | מספר המוסדות בהם ניתן שרות | אוכלוסיית מקבלי השרות | איש קשר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (הגיל הרך, תלמידים, בעלי מוגבלויות, נכויות ולקויות, ואוכלוסייה מקצועית כגון: מורים, אנשי מקצוע טכנולוגיים, עובדי מעבדות וכד') | שם ותפקיד | טלפון עדכני |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

לקוחות והתקנות

- לצורך הוכחת נסיונו, על הספק לפרט בטבלה הבאה 5 מקבלי שרות – (לקוחות  / מוסדות חינוך) לפחות, כאשר לכל לקוח יש לפרט את כל הנדרש בטבלה (המציע רשאי להוסיף שורות בטבלה ככל שימצא לנכון).

| # | שם הלקוח | מועד התקשרות (מ..., עד...) | מספר אתרים של הלקוח בהם ניתן שרות | תכולת השירותים (כולל היקפים לכל סוג ציוד) |  |  |  | היקף התקשרות הכולל (כספית) | איש קשר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם המוסד החינוכי מקבל השרות |  |  | שרתים | תחנות עבודה | מדפסות | רשתות |  | שם ותפקיד | טלפון עדכני |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

כוח אדם בחברה

- המציע נדרש לפרט את  מספר המועסקים בחברה, כולל התפלגות העובדים לפי מקצוע, תחום התמחות, ותק וניסיון, בהדגשת הכישורים והניסיון, הרלבנטיים למכרז הנוכחי.

- תשומת לב המציע לדרישת המינימום להיקף עובדים בסעיף 0.2.1. לעיל

- המציע נדרש  להציג את התפלגות העובדים לפי תפקיד ומעמד בחברה (קבועים או זמניים) בטבלה להלן:

| סוג תפקיד | היקפי עובדים בכל תפקיד | הערות / הרחבה |
| --- | --- | --- |
| דרג א' – טכנאי מחשבים וציוד היקפי |  |  |
| דרג ב' – טכנאי מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה |  |  |
| דרג ג' - טכנאי מומחה SYSTEM תקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן |  |  |
| נציגי מענה טלפוני ותמיכת Help Desk |  |  |
| עובדי תמיכה מרחוק (במידה והתפקיד אינו חלק מתפקיד אחר) קו שני במוקד |  |  |
| טכנאי מעבדת תיקונים |  |  |
| טכנאים המספקים שרות למוסדות חינוך (במידה והמציע מספק שרות למוסדות חינוך) |  |  |
| אחר (יש לפרט ע"י הוספת שורות נוספות) |  |  |

מערך השרות של המציע

המציע נדרש להציג  את המבנה ארגוני של מערך השירות, כולל כל בעלי התפקידים הנוטלים בו חלק ולמלא את הטבלה שלהלן:

| # | מרכיבי השירות | למילוי ע"י המציע |
| --- | --- | --- |
| 1 | פריסה גיאוגרפית של סניפי השירות שלו (אתרים פיזיים בהם פועל המציע) יש לציין ליד כל אתר את ייעודו (כגון: מחסן, מעבדה, טכנאים) |  |
| 2 | היקף טכנאים אותם מעסיק המציע או הפועלים מטעמו בהתפלגות לפי אתרים אותם הציג לעיל |  |
| 3 | ציוד סטנדרטי של טכנאי (כולל: אמצעי תחבורה, קשר, חלפים וכדו') |  |
| 4 | מערכת שו"ב אותה הוא מפעיל לניהול השירות |  |
| 5 | הפעלת מרכז תמיכה טכנולוגי (HELP DESK) ומתן שירותי תמיכה טלפונית ובהגעה לאתר הלקוח, כולל פתרון בעיות באמצעות תקשורת, ללקוחות מוסדיים בפריסה רחבה שהינם בעלי אופי דומה למשתמשים ולשירותים הנדרשים במכרז זה במהלך השנה שקדמה לפרסום המכרז. |  |
| 6 | הפעלת מרכז תמיכה טכנולוגי כאמור הכולל מערכת ניהול מעקב אחר לקוח, ניהול מצאי ציוד והיסטורית טיפול (CRM) והפעלת מערכת ממוחשבת (ON LINE) להבטחת עמידה ב-SLA הנדרש. |  |

- המציע נדרש להציג כיצד תומך מערך השירות שברשותו בשירות הנדרש ובאזורים עבורם הוא מגיש הצעה. - היה והמציע מתעתד לערוך שינויים והתאמות במערך השירות כתוצאה מזכייה אפשרית במכרז זה, עליו לפרט את מהות השינויים ולוח הזמנים לביצועם.

מתודולוגיה

המציע נדרש לתת מענה לסעיף זה בטבלה המצורפת להלן:

| # | רכיב | ימולא ע"י המציע |
| --- | --- | --- |
| 1 | תיאור המתודולוגיה לניהול מערך השרות כולל נהלים ושיטות בקרה, הכשרת הטכנאים והסמכתם, טיפול בגיוס והשמה, תוכנית הדרכות והכשרות המשתלבים במתודולוגיה המוצעת. המציע יצרף בנספח למענהו את הנהלים הרלוונטיים |  |
| 2 | תיאור המתודולוגיה לתחזוקת ציוד באתרי השירות, שליטה ובקרה וניהול מרכז תמיכה בלקוח, נהלים ושיטות לניהול ובקרה המשתלבים במתודולוגיה המוצעת. המציע יצרף בנספח למענהו את הנהלים הרלוונטיים י(ודגש כי הכוונה היא להצגת נהלים רלוונטיים למכרז זה) |  |
| 3 | תיאור המתודולוגיה לאבטחת איכות, כלים ממוכנים, נהלים ושיטות לבקרת איכות |  |
| 4 | תיאור המתודולוגיה לאופן תחזוקת הציוד כולל פירוט שיטות העבודה, פירוט כמויות וסוגי הציוד החלופי, היערכות ואופן ההצטיידות לאספקת ציוד חלופי למגוון הרחב של סוגי הציוד והיצרנים השונים הקיים בכל אחד מהמוסדות מקבלי השירות. המציע יפרט את כמויות הציוד החלופי הדרוש ואופן אספקתו והתקנתו להבטחת עמידה ב-SLA הנדרש. רמות המלאי המפורטות יחייבו את הספק הזוכה ויבוקרו באופן שוטף ע"י המשרד. |  |
| 5 | תיאור מתודולוגית הטיפול ומעקב אחר תקינות קווי האינטרנט |  |
|  | הצגת פונקציית בקרת-איכות אצל המציע, וכיצד תשתלב במסגרת מתן השירותים |  |

כוח אדם ייעודי לפרויקט ועובדי מפתח

- בסעיף זה יציג המציע את הצוות המיועד. יש לענות בפירוט על הסעיפים השונים המוצגים להלן. יודגש כי אנשי הצוות המיועדים יהיו כולם עובדי המציע ויחולו בינם יחסי עובד מעביד, או עובדי ספק משנה אתו חתם המציע על הסכם שיתוף פעולה למכרז זה. המשרד רשאי לפנות לממליצים במידת הצורך ואף יסתמך על ניסיונו הרלוונטי בעבודה מול העובדים המוצעים, במידה ונתנו שירותים למשרד

- המציע יציג את המבנה הארגוני של כוח האדם המוצע למתן השירותים.

- המציע יפרט את היערכותו למתן השירותים בכוח אדם, כאשר המינימום הנדרש הוא: מנהל פרויקט, מנהל טכני, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל מוקד תמיכה. טכנאים מומחים וטכנאי שירות/שטח בכמות מספקת למתן השירותים, הכל בהתאם לנפחים החזויים. הספק יציין בטבלה להלן את כוח האדם  המוצע לכל תפקיד, כך, שהשירותים יסופקו על ידו באופן המיטבי ביותר. ניתן להוסיף או לגרוע תפקידים, בהתאם למבנה הארגוני המוצע.

| כוח האדם המוצע למתן השירותים | הגדרה | תפקיד | # |
| --- | --- | --- | --- |
|  | איש מפתח | מנהל פרויקט | 1 |
|  | איש מפתח | מנהל טכני | 2 |
|  | איש מפתח | מנהל אדמיניסטרטיבי | 3 |
|  | איש מפתח | מנהל מוקד תמיכה | 4 |

- צוות בכיר – אנשי מפתח:

- מנהל פרויקט ו/או מנהל פרויקט ארצי (במידה והספק זכה ביותר מאזור אחד) , אשר יעמוד בדרישות הסף הבאות:

  - תואר ראשון או תואר הנדסאי (באותם התחומים) לפחות בעל אוריינטציה טכנולוגית : מחשבים, אלקטרוניקה, הנדסה, אירודינמיקה, חשמל, הנדסת תעשיה וניהול, ביו-טכנולוגיה או לחילופין, תואר ראשון  במינהל עסקים לפחות .

  - ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול מערכי תחזוקה ותמיכה בהיקף של מס' אלפי תחנות עבודה ורכיבי ציוד קצה.

  - ידע נרחב בחומרה בתוכנה וברשתות תקשורת כולל הסמכות, הכשרות וניסיון מעשי.

- מנהל טכני בכל אזור פעילות של הספק שהנו טכנאי בכיר אשר ירכז את כל התקלות המתמשכות וייתן סיוע טכני מקצועי לעובדים מטעמו בשטח (להלן: "מנהל טכני"). אשר יעמוד בדרישות הסף הבאות:

  - תואר ראשון או תואר הנדסאי (באותם התחומים) לפחות בעל אוריינטציה טכנולוגית : מחשבים, אלקטרוניקה, הנדסה, אירודינמיקה, חשמל, הנדסת תעשיה וניהול, ביו- טכנולוגיה או לחילופין, תואר במינהל עסקים.

  - ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול מערכי תחזוקה ותמיכה בהיקף של מס' אלפי תחנות עבודה ורכיבי ציוד קצה.

  - ידע נרחב בחומרה בתוכנה וברשתות תקשורת כולל הסמכות, הכשרות וניסיון מעשי.

  - על המנהל טכני להיות בעל הסמכה אחת לפחות המתאימה לאופי השרות מבין ההסמכות הבאות:

- MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)

- MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

- MCAAA (Microsoft Certified Azure Administrator Associated).

- או הסמכת שוות ערך של חברת Microsoft ו/או הסמכות שוות ערך של אחת מיצרניות ציוד חומרה/תוכנה אחרות כגון: VMware / HP סיסקו וכד'.

  - על המנהל הטכני להיות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומי השרותים הנדרשים.

  - המנהל הטכני ילמד ויהיה בקיא בכל הקשור לחומרות והתוכנות (הכלולות בהסכם התחזוקה), לרבות: תצורת השרתים, תצורת תחנות, התקנים חיצוניים, נהלי התקנה והפעלה הנהוגים במשרד החינוך וכיוב'.

  - המנהל ירכז את כל התקלות המתמשכות וייתן סיוע טכני מקצועי לעובדים בשטח ולעובדי המשרד.

  - יש לציין את תחומי ההתמחות שלו, הניסיון בניהול וארגון שירותים מסוג השירותים הנדרשים במכרז זה. כמו כן יש לצרף קורות חיים בפורמט אחיד בהתאם לנספח 4.1.2.5 – שיכללו את פרטי ההשכלה, ההכשרה וההסמכות, את הניסיון הרלוונטי ומשכו. בקורות החיים של המנהל הטכני יש לציין גם שמות שני ממליצים בצירוף מספרי טלפון עדכניים.

- מנהל אדמיניסטרטיבי / כספי לפרויקט - אחראי על הגשת הדוחות הכספיים, את כל דוחות המצאי, דוחות ה-SLA (כמפורט בסעיף 2.6 לעיל), בעל תואר בוגר, כלכלה, תעשיה וניהול, מינהל עסקים, סטטיסטיקה, או בעל תעודה/רישיון לעסוק לראיית חשבון.

- מנהל מוקד תמיכה -  בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול מערכי תחזוקה ותמיכה במוקד תמיכה (Help-Desk), ידע נרחב בחומרה בתוכנה וברשתות תקשורת.

- המציע נדרש להציג את מנהל הפרויקט בדגש על הדרישות המפורטות בסעיף זה ועל התאמתו לניהול הפעילות הנדרשת עפ"י מכרז זה לרבות תיאור ניסיון רלוונטי מפרויקטים דומים. על המציע לצרף בקורות חיים של מנהל הפרויקט כל תיעוד נוסף התומך בהצגתו (תעודות השכלה, קורסים, המלצות וכדו'). תיאור או הצגה כלליים ללא כל תימוכין לא יתקבלו כמענה הולם לדרישות סעיף זה. - המציע נדרש להציג את המנהל הטכני בדגש על הדרישות המפורטות בסעיף זה ועל התאמתו לניהול הפעילות הנדרשת עפ"י מכרז זה לרבות תיאור ניסיון רלוונטי מפרויקטים דומים. על המציע לצרף בקורות חיים של המנהל הטכני כל תיעוד נוסף התומך בהצגתו (תעודות השכלה, קורסים, המלצות וכדו'). תיאור או הצגה כלליים ללא כל תימוכין לא יתקבלו כמענה הולם לדרישות סעיף זה. - המציע נדרש להציג את המנהל האדמיניסטרטיבי שייועד לפרויקט, תוך פירוט משימותיו והתאמתו לתפקיד המיועד כולל ניסיון רלוונטי, אם קיים. - המציע נדרש להציג את מנהל המוקד – בדגש על הניסיון כמנהל מוקד והתאמתו לשירות המבוקש. - המשרד רשאי לראיין את המועמדים ולבחון את התאמתם לתפקיד ועמידתם בתנאים הנדרשים. - יש לצרף לכל מועד קורות חיים בפורמט אחיד בהתאם לנספח 4.1.2.5 – שיכללו את פרטי ההשכלה, ההכשרה וההסמכות, את הניסיון הרלוונטי ומשכו - יש לציין שמות שני ממליצים לפחות משני לקוחות שונים, בצירוף מספרי טלפון עדכניים לכל ממליץ

- (M) החלפת בעלי תפקידים – אנשי מפתח

- המשרד רשאי לדרוש מהספק הזוכה להחליף מי מעובדיו ללא כל צורך בנימוק החלטתו.

- במקרה של החלפתו ביוזמת הספק,  יודיע זאת הספק למשרד בכתב חודש מראש לפחות, כמו כן, ידאג הספק לחפיפה מסודרת על חשבונו שבמסגרתה ילמד האחראי החדש את תוכן תיק  התחזוקה על בוריו.

- המשרד רשאי לראיין את המועמד ולבחון את התאמתו, המשרד רשאי שלא לאשר את המועמד. היה והמועמד לא אושר, יידרש הספק להציג מועמד חלופי העונה על הדרישות.

- אסורה החלפת מי מבעלי התפקידים הבכירים שבהצעת הספק ביוזמת הספק בתקופה של חצי שנה מיום חתימת ההסכם (למעט מקרה בו העובד עוזב את החברה בניגוד להתחייבות מפורשת שלו בפניה).

- החלפת מי מבעלי התפקידים תעשה רק עם אישור מראש ובכתב מאת המשרד.

- הפרה של האמור בס"ק ב' ד' ו-ה' לעיל תחשב כהפרה מהותית של החוזה. המשרד יהיה רשאי לקנוס את הספק כמפורט בסעיף 5.4 ס"ק 2 שורה מס' 2 - "פיצויים מוסכמים קבועים בגין חריגות מה-SLA".

- (M) הספק מתחייב להיערך עם כוח אדם מתאים ועם כל הציוד הנדרש בכל תקופת השרות למתן השירותים נשואי מכרז זה ובהתאם לנפחים שפורטו בסעיף 2.8 .

צוות מוקד התמיכה

צוות המוקד יכלול מלבד מנהל המוקד, לפחות את בעלי התפקידים המתוארים להלן וכישוריהם יתאימו לדרישות האמורות כאן לכל תפקיד.

טכנאים מומחים וטכנאי שירות/שטח בכמות מספקת למתן השירותים, הכל בהתאם לנפחים החזויים. הספק יציין בטבלה להלן את כוח האדם  המוצע לכל תפקיד, כך, שהשירותים יסופקו על ידו באופן המיטבי ביותר. ניתן להוסיף או לגרוע תפקידים, בהתאם למבנה הארגוני המוצע.

- טכנאי מחשבים/תקשורת מחשבים כמפורט להלן:

        - טכנאי בכיר  אחד לפחות לכל אזור שבאחריותו.

        - טכנאי דרג ג'  אחד לפחות לכל אזור שבאחריותו.

        - טכנאי דרג ב'  אחד לפחות לכל אזור שבאחריותו.

        - טכנאי דרג א'  אחד לפחות לכל אזור שבאחריותו.

- מוקדן - ידע בהפעלת תוכנה לרישום ומעקב תקלות, ידע מספיק לפתרון בעיות באופן מידי, הבנה לצרכי הפונים הפוטנציאלים, יחסי אנוש טובים, גם בתקשורת טלפונית, תודעת שרות גבוהה.

- המציע נדרש להציג את היערכותו ואיוש הצוות שיוקצה לביצוע השירות, וידגיש במיוחד את הנקודות הבאות:

שליטה מלאה בעברית ושליטה בערבית (באזורים בהם נדרש).

ניידות וזמינות לעובדי השטח (רכב, טלפון נייד).

- במקרה איוש חסר על פי הנדרש בסעיף זה, המשרד יהיה רשאי לקנוס את הספק כמפורט בסעיף 5.4 ס"ק 2  - שורה מס' 3 "פיצויים מוסכמים קבועים בגין חריגות מה-SLA".

| סוג תפקיד | מספר העובדים המוצעים לכל תפקיד | כמה מהם דוברי ערבית | לכמה מהם יש רכב וטלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- |
| טכנאי בכיר |  |  |  |
| דרג א' – טכנאי מחשבים וציוד היקפי |  |  |  |
| דרג ב' – טכנאי מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה |  |  |  |
| דרג ג' - טכנאי מומחה SYSTEM, תקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן |  |  |  |
| עובדי מוקד תמיכה |  |  |  |
| עובדי תמיכה מרחוק (במידה והתפקיד אינו חלק מתפקיד אחר) קו שני במוקד |  |  |  |
| אחר (יש לפרט ע"י הוספת שורות נוספות) |  |  |  |

(S) מוניטין ולקוחות ממליצים

- על הספק המציע לפרט שלושה לקוחות ממליצים לפחות עם ההיקפים הנדרשים.

- באחריות המציע לוודא כי פרטי יצירת קשר הינם מעודכנים ונכונים למועד הגשת ההצעה.

| # | שם הלקוח | מועד התקשרות (מ..., עד...) | סוגי השירות | תכולת השירותים (כולל היקפים לכל סוג ציוד) |  |  |  | איש קשר |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  | שרתים | תחנות עבודה | מדפסות | רשתות | שם ותפקיד | טלפון עדכני |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- המציע יציג את ניסיונו בטבלה המרכזת שם לקוח, נציג הלקוח, טלפון, היקף הפעילות ותחומיה. - המציע מאשר כי נציגי המשרד רשאים לפנות ללקוחות המפורטים במענה לסעיף זה. - המציע רשאי להוסיף שורות בטבלה ככל שימצא לנכון.

(S) פרטים על ספקי  משנה – אם ישנם

- סעיף זה מפרט פרטים כללים על קבלני המשנה שישולבו בפרויקט ויפרט את טיב ההתקשרות בינם לבין הספק הראשי

        - המציע, שישמש ספק ראשי, חייב לנהל את המוקד בעצמו אך רשאי לשלב בהצעתו קבלני משנה לתפקידים ושירותים אחרים.

        - המציע מתחייב לאחריות כוללת לביצוע כל השירותים הנדרשים במכרז, לרבות  השירותים שיבחר לבצע באמצעות ספקי המשנה. המציע יפרט את המנגנונים שיבטיחו את הפיקוח והאחריות מצדו על קבלני המשנה.

        - המציע נדרש לציין מה יהיו תחומי האחריות ותפקידי ספקי  המשנה, השירותים אותם יספק והאזור הגיאוגרפי בו הוא יפעל.

        - בנוסף, יש להציג לכל ספק  משנה מוצע:

        - תיאור ממצה של תפקידי ספק המשנה במערך המוצע, כולל היקף העסקתו כחלק מהיקף הפרויקט המוצע.

        - תיאור ההתקשרות בין המציע לבין ספק המשנה (היקף ותקופה), תוך הצגת מסמכים מלאים כנדרש בסעיף 0.12 לעיל כנספחים למענה לסעיף זה.

        - תיאור ניסיונו של ספק המשנה לתפקיד המיועד לו במסגרת הפרויקט, ניסיון זה חייב להיות תחום הפעילות המיועד ובמשך של לפחות 3 שנים מלאות ורצופות.

        - על המציע לתאר בפירוט את נוהלי הפיקוח שלו על עבודתו של קבלן המשנה. (S)

        - בכל מקרה מתחייב הספק לבצע בעצמו תחזוקה של לפחות 75% מעמדות המחשב ולאורך כל תקופת הפרויקט. מובהר כי המשרד רשאי לשנות במקרים מיוחדים את יחס התחזוקה בין הספק הראשי לקבלן משנה מטעמו.

        - (S) המציע ימלא בעבור כל אחד מקבלני/ספקי המשנה את נספח 4.1.2.10. כמו כן, בעבור כל ספק משנה, יש לפרט בנפרד את כל הנדרש בסעיפים, 4.1.2.1 4.1.2.2 , 4.1.2.3, 4.1.2.4

| - מס | - נושא | - פרוט |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - פרטי ספק המשנה | - שם, ח"פ, כתובת - שנת הקמה |
| - 2 | - ותק וניסיון | - פרוט ותק ומספר שנים בתחום |
| - 3 | - לקוחות | - פרוט לקוחות ושירותים שסופקו להם |
| - 4 | - כוח אדם בחברה | - סה"כ העובדים בחברה בשנה שקדמה לפרסום המכרז |
| - 5 | - כוח אדם ייעודי למתן השירותים | - פרוט היקף כוח אדם אשר יספק שרות למשרד |
| - 6 | - קטגורית הציוד להם יספק שרות | - פרוט לאלו קטיגוריות פריטים יספק שרות |
| - 7 | - אזורים גיאוגרפיים בהם יספק שרות | - פרוט באלו אזורים בארץ יספק ספק המשנה את השירותים |
| - 8 | - יש לפרט באחוזים מה היקף ההסתמכות על קבלן המשנה במתן השרותים |  |

        - (M)  החלפת ספקי משנה תעשה במקרים חריגים ואך ורק באישור מוקדם ובכתב של המשרד.

        - תשומת לב לכל דרישות הסעיף לרבות החובה לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין הספק הראשי לספק המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם חתום מותנה/אופציה עם ספק משנה. כמפורט בסעיף 0.12.2 לעיל.

        - הצעת המציע לגבי ספקי המשנה תהיה חלק בלתי נפרד מן ההצעה ותבחן במסגרת בחינת ההצעה כולה.

        - ספק המגיש הצעה ללא ספקי משנה יקבל את מלוא הציון בסעיף זה

תכנית עבודה – תקופת התארגנות : תכנית מעבר

(S) התארגנות – תקופת המעבר

- לאחר קבלת הודעת הזכייה יוקם צוות היגוי עם נציגי המשרד ונציגי הספק הזוכה (לכל אזור).

- הספק הזוכה, יחל בהתארגנות למתן השירותים באזור/ים בהם זכה מיד עם מתן ההודעה הרשמית של המשרד על זכייתו במכרז. הספק הזוכה חייב להתחיל את ביצוע המיפוי הראשוני באזור/ים בהם זכה תוך שבועיים ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות עמו.

- עם תחילת תקופת המעבר, יוקם צוות משותף שיכלול את נציגי כל הגורמים המעורבים בתהליך לאותו אזור (נציג המשרד שיעמוד בראש צוות ההעברה, נציג הספק הנכנס ונציג הספק היוצא כמתחייב מהסכם ההפרדות מולו).

- על המציע להתחייב לזמינות המועמדים לתפקידי מנהל הפרויקט וצוות המוקד ולהתחלת ביצוע שלבי ההערכות הראשונים (כולל פגישות תיאום עם נציגי המינהל), תוך שבוע עבודה מיום החתימה על החוזה.

- תנאים לסיום תקופת המעבר יהיו כדלקמן:

  - סיום הכנת שלב המיפוי הראשוני באזור/ים בהם זכה במוסדות החינוך המופיעים ברשימות שיספק המשרד לספק.

  - סיום התקנה ותפעול שוטף של מערך השליטה והבקרה.

  - סיום התאמת מוקד התמיכה של הספק לנדרש במכרז זה.

  - סיום ההתאמות הדרושות במערך השירות של הספק.

- סיום תקופת המעבר לאזור/ים בהם זכה יהיה תוך  40 שבועות (280 יום).  לכל היותר מתחילת ביצוע המיפוי, תוך כדי ביצוע בהיקפים הבאים: חודשיים ראשונים עד 15% מההיקף המלא, בחודשים השלישי והרביעי: עד 35% מההיקף המלא, בחודשים החמישי והשישי: עד 60% מההיקף המלא. מהחודש השביעי ועד תשעת החודשים  ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות עמו – היקף פעילות מלא.

- ספק זוכה אשר לא יעמוד בתנאים אלה, יחשב כאילו לא סיים את תקופת המעבר. ההחלטה על עמידה בתנאים לסיום תקופת המעבר תהיה של המשרד.

- בתקופת ההקמה והמעבר ישלם המשרד לספק הזוכה בהתאם למפורט בסעיף 5.2. בהמשך.

- יובהר כי עד למועד תחילת התשלום לספק הזוכה, ימשיך מתן השרותים והתשלום בגינם לספק השרות היוצא, כל עוד ימשיך לספק שרות לציוד. מובהר בזאת כי לא יהיה כפל תשלומים עבור אותו מוסד (לספק זוכה ולספק קיים) על ידי המשרד.

- ספק אשר לא סיים את תקופת המעבר כמתחייב בס"ק 6 לעיל ולא קיבל את אישור המשרד לכך,  ייקנס בסכום כמפורט בסעיף 5.4 ס"ק 2 שורה מס' 1 - "פיצויים מוסכמים קבועים בגין חריגות מה-SLA" לכל יום פיגור. סכום זה יקוזז מהתשלומים המגיעים לספק בגין שירותי התחזוקה. פיגור העולה על 14 ימי עבודה ללא אישור המשרד יחשב כהפרה מהותית של ההסכם.

- (M) בעת תקופת סיום שרות, יפעל הספק בהתאם להנחיות בסעיף 4.9 – תוכנית היפרדות בהמשך.

- הטבלה הבאה מרכזת את משימות (לאזור/ים בהם זכה הספק) ומועדים בתקופת המעבר כתלות בתאריך החתימה:

| מס' | פעילות | מועד סיום אזור המרכז (שבועות עבודה) | מועד סיום אזור צפון (שבועות עבודה) | מועד סיום אזור דרום (שבועות עבודה) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חתימה על ההסכם | T | T | T |
|  | זמינות מנהל הפרויקט וצוות המוקד לרשות הפרויקט | T+1 | T+1 | T+1 |
|  | התארגנות ותחילת ביצוע מיפוי ויישור קו | T+2 | T+2 | T+2 |
|  | סיום תקופת המעבר (עפ"י ההגדרה בס"ק 6 לעיל) | T+40 | T+40 | T+40 |
|  | התחלת תשלום קנסות בגין אי עמידה בפעילות המפורטת בס"ק מס' 6 לעיל | T+40 | T+40 | T+40 |

- המציע נדרש לפרט במענה לסעיף זה את אופן לביצוע המשימות הנדרשות ממנו במהלך תקופת המעבר. - המציע נדרש לצרף פירוט מדויק של תוכנית העבודה המוצעת בתרשימי זרימה ותרשימי גאנט/פרט הכוללים משאבים מוקצים לכל שלב בתוכנית ולוחות זמנים לכל שלב בתוכנית. בתוכנית יפורטו השלבים, הפעילויות ולוחות הזמנים לביצועם והגורמים שיבצעו אותם. - מציע אשר יתחייב ללוח זמנים קצר יותר יזכה לציון בהתאם למספר הימים להם התחייב

(S) תפעול שוטף

הספק יפרט כיצד יבוצע השרות השוטף וכיצד יערך לתקופות עומס/חופשות/הכשרות וכד'.

תקופת השירות ומקום מתן השירותים

השרות יינתן  במוסדות החינוך כמפורט  בסעיף 2.8 לעיל.

זמני הפעלה  שעות פעילות

        - הספק הזוכה יפעיל את מוקד תמיכה לטיפול בתקלות, בהתאם לשעות הפעילות המוגדרים בחלון הקריאה.

        - המוקד יאפשר קבלת הודעות באמצעות טלפון, מייל, תקשורת כתובה (פורטל) , SMS, Chatbot ופקס, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 364 ימים בשנה (למעט יום כיפור).

חלון הקריאה למתן השירותים

חלון השירות העומד לספק למתן השירותים נקבע עפ"י המכנה המשותף לכלל מוסדות החינוך בכל המגזרים:

(בנוסף על ימי המנוחה בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח 1948 והחלטות ממשלה ע"פ סמכותה בפקודה)

- ימים א' – ה': בין השעות 07:30-15:00

- יום ו': בין השעות 07:30-13:30

- בימי חג לא תתבצע פעילות של ספק (נספח 4.3.2.1 מציג את מועדי החגים לכל מגזר).

- פגרות וחופשות קיץ תנוצלנה לפעילות של אחזקה מונעת

בהקשר זה נציין כי רוב בתי הספר נסגרים לגמרי בדרך כלל בין התאריכים 15 יולי עד 14 אוגוסט בכל שנה ונפתחים ל-"ימי הערכות" טרם פתיחת שנת הלימודים בתאריכים שבין 15 לאוגוסט למועד התחלת שנת הלימודים. יש לקחת בחשבון כי בחודש זה בעצם ישנה "הדממה" של כל הפעילות הרגילה בבית הספר. כמו כן, במהלך חול המועד פסח וסוכות. כך למעשה, מדובר בעצם על כשני חודשים בשנה בהם רוב בתי הספר סגורים לפעילות הרגילה וניתן לבצע בהם את פעולות התחזוקה המונעת.

- "חלונות זמן" מיוחדים – פתיחת השרות מעבר לשעות הפעילות המפורטות בסעיפים 4.3.2.1  ס.ק. 1 עד 4 לעיל, לפי תאום מראש לתקופות קצובות מראש בתשלום נפרד: הן לגבי הפעלת מוקד התמיכה והתחזוקה מרחוק על כל מרכיביו.

חלונות זמן אלו יוגדרו בהצעת המחיר בהצעת עלות לשעת פעילות ובנפרד ליום פעילות של המוקד ושרות תיקונים באמצעותו.

למען הסר ספק, השירות השוטף יינתן במהלך כל השנה למוסדות הממשיכים להיות פעילים גם בחופשות.

מדידת רמת שרות -SLA

כללי

- מדדי השירות לתחזוקת הציוד מתייחסים לתפוקות המבוקשת ויקבעו לפי העקרונות הבאים:

- מדד השירות לתחזוקת הציוד יהיה זמן לסיום טיפול בתקלה והחזרת הציוד לפעילות תקינה, כאשר תהיה הבחנה בין ציוד חיוני לציוד רגיל.

- מדדי השירות של מוקד התמיכה יהיו זמן המתנה מרבי לתחילת טיפול במוקד ושיעור פניות שיפתרו במוקד.

- אין התייחסות נפרדת למועדים להצבת ציוד חלופי, הספק יהיה חייב לעמוד ב- SLA ובהתאם לכך יחליט האם ומתי להציב ציוד חלופי.

- שביעות רצון המורים ובעלי תפקידים בבית הספר  מאיכות השירות הכללי של הזכיין יהווה מרכיב ב- SLA.

- מוקד הבקרה שמפעיל המשרד יבצע בקרות שטח מדגמיות לבחינת עמידת הספק במחויבויותיו. אחת לחודש יקבע מוקד הבקרה ציון לעמידת הספק במחויבויותיו, ציון זה מהווה מרכיב ב- SLA. הפרמטרים שיבדוק מוקד הבקרה יהיו אמינות בסיס נתוני המצאי שינהל הספק, אמינות דיווחי הספק, סימון הציוד, ביצוע תחזוקה מונעת.

- הספקת נתוני הגלם לחישוב רמת השירות בתדירות שיקבע המינהל הנה באחריות הספק. ספק אשר לא יגיש את הנתונים הנדרשים יחשב כאילו ציון רמת השירות הכולל שלו הנו 70% ויחולו עליו כל הסנקציות הנובעות מכך.

- מדדי השירות המוגדרים בנספח הנם מדדי המינימום אותם מבקש המשרד לקבל, יינתן יתרון לספקים אשר יתחייבו במענה לסעיף 4.3.3 לרמת שירות גבוהה יותר.

- ראה הרחבה ופרוט חישוב לרמת השרות הנדרשת  בנספח  4.3.3 בהמשך.

הפרות

מבלי לגרוע מהאמור לעניין זה בחוזה, המקרים המנויים להלן יהוו אף הם הפרה יסודית של החוזה:

- ציון רמת שירות ZTOTAL שנתי נמוך מ – 75%.

- ציון רמת שירות למדד חודשי ( Zm, Zb  )  נמוך מ – 70%, שלוש פעמים במהלך חצי שנת פעילות רצופה.

- ציון סקר שביעות רצון של משתמשים נמוך מ – 70%.

איסוף נתוני רמת השירות ומדידתו (S)

מדידת רמת השירות תיעשה על ידי הספק כחלק ממחויבויותיו במסגרת מכרז זה על פי הדרישות שלהלן:

- איסוף נתוני רמת השירות ייעשה מתוך הכלים התפעוליים הממוחשבים של הספק ועל פי ההנחיות המפורטות להלן.

- לדרישת המינהל ניתן יהיה לקבל הצגת נתונים השוואתיים ביחס לתקופות קודמות.

- על הספק להיות בעל יכולת לאיתור, באמצעות המערכות הממוחשבות שיפעיל, של חריגים אשר הביאו לפגיעה ברמת השירות בכל אחד מהמדדים.

- הנחיות לאיסוף נתוני SLA:

        - לחישוב עמידה בדרישות ה- SLA למדדי תיקון תקלה (ראה נספח 4.3.3 סעיף ו') נדרש הספק להגיש למוקד הבקרה דוח ממוחשב הכולל את הפניות לתיקון תקלה שנפתחו במוקד בתקופת המדידה הרלוונטית. לכל קריאה יוצגו הנתונים  כמפורט בנספח 4.3.3.3

        - לחישוב עמידה בדרישות ה- SLA לביצועי מוקד התמיכה (ראה נספח 4.3.3 סעיף ז') נדרש הספק להגיש למוקד הבקרה דוח ממוחשב הכולל את הקריאות שנפתחו במוקד בתקופת המדידה הרלוונטית. לכל קריאה יוצגו הנתונים כמפורט בנספח 4.3.3.3

        - נתוני ציון בקרות שטח ושביעות רצון משתמשים יסופקו ע"י מינהל.

המציע נדרש להציג במענה לסעיף זה את התאמת הכלים הממוחשבים שברשותו לאיסוף נתוני ה- SLA בדגש על עמידתו בדרישות המפורטות לעיל.

עדכון הסכם רמת השירות (M)

המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את הסכם רמת השירות (SLA) מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, לשם כוונון מדדי  רמת השירות בשל שינויים בסדרי העדיפויות של המשרד, ובשל שינוי הדגשים בתכניות העבודה.

(M) תיעוד

(S) הספק הזוכה ינהל  באופן שוטף, רישום ותיעוד ממחושב הכולל:

הזוכה ינהל ויתחזק את רישום הפעילות  בתיק תיעוד, תוך עדכון שוטף.

תיק התיעוד יהיה נגיש ופתוח בפני נציגי המשרד בכל עת.

הספק ינהל מעקב שוטף ויתעד לפחות את הנושאים הבאים:

- יכין תיקי אתר לכל מוסדות החינוך שבטיפולו, ובו פרוט הציוד הנמצא בו, מערכות ותשתיות נתמכות.

- כל הפריטים במוסדות החינוך אשר בטיפולו בהתאם לדרישות המיפוי.

- כל התקלות אשר דווחו.

- אופן טיפול בתקלות והגורמים המטפלים.

- ציוד שהוצא לתיקון למעבדת הספק הזוכה.

- החלפת ציוד.

- כל פרט רלוונטי אחר אשר יסייע לקבל תמונה מלאה על השרות.

- סוגי דווחים:

- פרוט סוגי דוחות ותדירות דווח

- מגוון דוחות ביצוע, ומעקב שוטפים (יומי/שבועי/חודשי/רבעוני/שנתי) לפי החלטת המשרד.

- חשבוניות ודוחות תומכים כמו: דוחות עמידה ברמת שרות, תחשיבי מנגנוני בונוס/קנס לכל חשבונית, כולל ריכוז רשימת פריטים לחיוב לפי סוג השרות שנקבע לפריט.

- מסמכי סיכום ישיבות.

- תדירות הגשת הדוחות תקבע מפעם לפעם בישיבות העבודה התקופתיות.

- נהלים והרשאות

- נהלי במ"מ (בטחון מערכות מידע).

- ניהול הרשאות ומשתמשים במערכות המשרד המשרתות את הספק הזוכה.

- נהלים להפעלת מערכות

- נהלי אבטחת מידע.

- תיעוד כל נושא הרלוונטי לפעילות בהתאם לבקשת המשרד.

- (S) המציע יפרט במענה לסעיף זה  כיצד יבוצע התיעוד  הנדרש בסעיף זה.

נהלים

על הספק להפעיל את שרותיו בצורה מסודרת ושיטתית בהתבסס על נוהלי העבודה הקיימים במשרד והשלמות שלו לנהלים חסרים. נהלים אותם ישלים הספק יכתבו לפי הנחיות נוהל מפת"ח. להלן רשימת הנהלים המחייבים הקיימים בידי המשרד (הנהלים המפורטים מופיעים בנספח 4.4.2):

- נוהל מס' 1 – נוהל ביצוע מיפויים וכניסה לשירות.

- נוהל מס' 2 – נוהל עבודה מול מוקד הבקרה.

- נוהל מס' 3 – נוהל גריעת מחשב מהשירות.

- נוהל מס' 4 – נוהל גריעת מוסדות מהשירות.

- נוהל מס' 5 – נהול מיפוי וטיפול במרכזי העשרה.

- נוהל מס' 6 – נוהל תחזוקה מונעת. (ראה נספח 4.5.3.6)

- נוהל מס' 7 - נוהל שדרוג לחלונות מגרסה מתקדמת יותר – נוהל אשר ידרש להתעדכן מול המוסד המשדרג

אחריות שירות ותחזוקה (M)

דרישות כלליות

- המציע מתחייב לתת שירותי תחזוקה ליישומים ולשירותים המוצעים תמורת תשלום תחזוקה שנתית, בכלל זה ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים עפ"י צרכי המשרד.

(S) מוקד התמיכה – טיפול בקריאות שרות

הספק נדרש לתפעל מרכז פניות (Help Desk) אליו תגענה כל הפניות והבעיות של המשתמשים בציוד המחשוב בכלל אתרי מוסדות החינוך שבאזור/ים הנמצא/ים באחריותו.  הפניות למרכז התמיכה, תהינה מכל סוג, לרבות: חומרה, יישומים תשתיתיים (כמפורט בסעיף 4.5.3.4 בהמשך), תקשורת, אינטרנט.

דרישות תפעול מרכז התמיכה

- SPOC - מרכז התמיכה ישמש כנקודת קשר יחידה לפניות כלל המשתמשים בציוד המחשוב אשר נכנס למסגרת השרות באזור (או האזורים) שבאחריות הספק Single Point of Contact)). משתמש אשר נתקל בבעיה כלשהי יידרש לחייג למספר טלפון חינמי אחד מסוג 1-800.

- טיפול כוללני - הפנייה תבוצע לכל סוגי הציוד, גם כזה הנמצא באחריות יצרן ו/אוISP  ו/או ספק אחר, בפניות לציוד מסוג זה יפנה המוקד לגורם האחראי על התחזוקה וידווח לו על התקלה. במקרה בו יתקל מוקד התמיכה בבעיה מצד הגורם המתחזק, יהיה עליו לידע את מוקד הבקרה של המשרד.

- מגוון ערוצי פנייה - הפנייה למוקד תתאפשר דרך מגוון ערוצים. המוקד יאפשר קבלת הודעות באמצעות טלפון, מייל, תקשורת כתובה (פורטל) , SMS, Chatbot ופקס.

- צוות המוקד - מלבד המוקדנים יעסיק הספק במסגרת המוקד טכנאי או טכנאים בכירים בעלי ניסיון בתחזוקת שרתים, תחנות עבודה  ובעלי ידע ומומחיות ברשתות תקשורת על רכיביהן ובתוכנות תקשורת(המשרד יהיה רשאי לבדוק את ההסמכות של הטכנאי הבכיר ולאשרן).

- כלי ניהול ותפעול מוקד ממוחשב -  על הספק להפעיל מערכת ממוחשבת מוכרת שייעודה ניהול ותפעול מוקד תמיכה. לחלופין רשאי הספק להפעיל מערכת ניהול מוקד שפיתח אשר פועלת אצלו בייצור למעלה מ-5 שנים. המערכת תהיה לפחות בעלת הפונקציונאליות הבאה:

  - רישום הקריאות, תקלות ומשימות הנכנסות למוקד מכל ערוץ, כולל תג זמן לפתיחת תקלה ולכל פעילות המבוצעת בהקשר לטיפול בתקלה עד לסגירתה, לרבות ציון הגורם המבצע. כל משתמש שיפנה למוקד יקבל מספר קריאה אשר יופק אוטומטית מהמערכת על מנת לאפשר תיעוד ומעקב מדויקים אחר הטיפול בתקלות.

  - ניהול עדיפויות.

  - ניהול ביצועים מול הגדרות רמת שירות והצגת חריגים מול רמת השירות.

  - ניהול הסלמה והעברה לגורמים מטפלים.

  - ניהול הגורמים המטפלים.

  - ניהול אינוונטר כמפורט בסעיף 4.5.5 בהמשך (לחלופין פונקציונאליות זו יכולה להיתמך ע"י מערכת נפרדת)

  - הפקת דוחות ו/או גרפים כולל התפלגויות טיפול בקריאות לפי זמני טיפול.

  - יצוא נתונים (אינוונטר, תקלות) בפורמט XML ו/או בפורמטים אחרים מקובלים עליהם יוחלט, למערכות המשרד ו/או מוקד הבקרה.

- גמר טיפול – טיפול רצוף של עובדי מרכז התמיכה בכל תקלה, לרבות ניסיון לסגירת התקלה באמצעות השתלטות מרחוק, עד למציאת פתרון וסגירת התקלה מול המשתמש שפתח אותה. בעיות שלא תיפתרנה במוקד במסגרת דרישות ה- SLA (כמפורט בסעיף 4.3.3 לעיל), יפעיל הספק מנגנוני הסלמה ויעבירן לטיפול דרג ב'.

- דיווחים – דיווחי המרכז ישמשו למטרות בקרה של המשרד. דיווחי המרכז יכללו: דיווח יומי על תקלות פתוחות, דיווח על עמידה ברמת שירות לפתרון בעיות בהתאם לחומרתן, דיווח על עמידה ברמות שירות של מרכז התמיכה (זמני היענות ותגובה).

- שיפור השירות – הספק יבצע באופן שוטף ניתוח של הפניות אל מרכז התמיכה במטרה להפיק לקחים ולאפשר נקיטת פעילות מתקנת יזומה שתביא להורדת מספר התקלות.

- בנוסף לממשק הדוחות של מערכת המוקד יועמדו לרשות המשרד גם מערכת Dashboard ומערכת דווח כמפורט בסעיף 2.6 לעיל.

- המציע נדרש להציג במענה לסעיף זה מוקד תמיכה שיעמיד לטובת המשרד במסגרת השירותים המבוקשים. במענהו ישים המציע דגש על תהליכי העבודה במוקד, מערכת הניהול והתפעול, התאמת אנשי התמיכה במוקד לביצוע הנדרש במכרז, עמידה בדרישות התפעול המתוארות בסעיף 4.3 לעיל. - על המציע לפרט כיצד יתאים את המוקד לצרכי המשרד במסגרת מכרז זה, תוך דגש על קליטת המשרד במערכת התפעול, הצבת צוות תמיכה מתאים, היקפו של צוות זה, הדרכת הצוות וכיו"ב. - על המציע להציג את ניסיונו בתפעול מוקד התמיכה ללקוחות בעלי אופי שירות דומה לזה הנדרש במכרז (תחזוקת מחשבים וציוד הקפי) ובעלי מאפיינים דומים לנדרש במכרז זה.

(S) תחזוקה שוטפת

התחזוקה של המחשבים האישיים ושרתי הרשתות במוסדות החינוך כוללת תחזוקה פיזית של המחשבים ושל כל אבזריהם  ותחזוקה מונעת, לפריטי הציוד בשרות ועל ידי הספק על פי העקרונות המפורטים להלן. יודגש כי שירותי התחזוקה הכלולים במכרז זה יוגשו גם לשרתים של מוסדות חינוך המתארחים באתרים חיצוניים למוסד עצמו.

תחזוקת ציוד באחריות הספק

- התחזוקה תכלול את כל הפעולות הנדרשות לאיתור ותיקון של תקלות בציוד, באופן יזום ובמענה לקריאה לרבות:

      - החלפת חלקים ורכיבים פגומים, כנחוץ לצורך החזרת ציוד לא תקין לתקינות מלאה.

      - החזרה לתפקוד של שרתים ו/או תחנות עבודה לסוגיהן ו/או רכיבי תקשורת אשר נפגעו כתוצאה מווירוס, תולעת או כל סוג של תוכנה עוינת אשר גרמה לפגיעה בפעילות אותו רכיב ציוד בין אם ע"י השבתה או  ע"י פגיעה ברמת הביצועים המקובלת של אותו הציוד.

      - טיפול בתקלות כתוצאה מהתקנה של רכיבי חומרה, או מהתקנה של תוכנות יישום, או התקנה של תוכנות תשתית. הספק יידרש להחזיר לפעולה תקינה שרתים ותחנות עבודה אשר נפגעו כתוצאה מהתקנה כנ"ל בין אם ע"י הסרת החומרה, או התוכנה שגרמו לתקלה, או ע"י תיקון התקלה. בכל מקרה הספק נדרש לבצע כל מאמץ לתקן את התקלה ולאפשר את פעילות השרת או תחנת העבודה יחד עם הציוד המותקן.

      - הספק יספק את כל החלפים והחלקים הדרושים לביצוע התיקונים או התחזוקה של כל הציוד שבאחריותו. כל החלפים והחלקים, בהם הספק ישתמש במהלך ביצוע התחזוקה, יהיו חדשים ומקוריים. החלפת פריט ציוד או רכיב פנימי, תבוצע תמיד תוך שימוש בפריט מקורי חדש, זהה לפריט התקול או טוב יותר באיכותו מהפריט המותקן. אם לא יעלה בידו של הספק הזוכה להמציא את הפריט המקורי, אולם ימציא פריט חדש חלופי מתאים, יהיה רשאי הספק הזוכה להשתמש בחלק זה רק לאחר אישור של מוקד הבקרה הארצי אשר יקבע באם החלק החלופי עומד בדרישת הרמה הטכנית שנקבעה על ידי המשרד.

      - הספק יחזיק במחסניו מלאי מינימום של חלפים בהתאם להוראות יצרני הציוד.

      - הגדרה ואספקת הציוד הנדרש לטכנאי הבית הספרי הנייד.

      - התשלום עבור החלפים והחלקים, הדרושים לביצוע התיקונים או התחזוקה כנדרש במכרז, פרט לחלקים מתכלים וכולל הוצאות הובלה, פרוק, הרכבה והתקנה וכל הכרוך בכך, כלולים במחיר התחזוקה המוצע לציוד במענה לפרק 5 להלן.

      - העמדת ציוד חליפי במקום ציוד שהוצא לתיקון כולל חיבורו לרשת המקומית ווידוא שהציוד תקין ופועל ונותן את אותה הפונקציונאליות של הציוד שהוחלף.

      - הגדרת ציוד קצה, כגון מדפסות, צורבים וסורקים, והתקנת דרייברים מתאימים בשרת הרשת ובעמדות, עם התקנת ציוד קצה חדש, לפי הצורך.

      - שחזור תצורת תחנת עבודה על פי גיבוי אחרון שבוצע (במסגרת תחזוקה מונעת) ושחזור נתונים במקרה הצורך מגיבוי אחרון שנמצא במוסד.

      - היות שהכמות המדויקת של מדפסות לסוגיהן (כולל סורקים) לאזור הנה משוערת, ומכיוון שלא כל המדפסות כלולות בשירות, תבוצע תחזוקת המדפסות על פי המנגנון הבא:

- מידע אודות הכמות המדויקת וסוג המדפסות (רשת/מקומיות) יתברר בשלב המיפוי הראשוני.

- המדפסות שתיכללנה בשירות הספק תוגדרנה לפי העדיפות הבאה - מדפסות רשת בעדיפות ראשונה, היתר מדפסות מקומיות.

      - ישנם מוסדות חינוך העושים שימוש בתוכנות הגנה למחשב המאפשרים פונקציונאליות כגון Go Back/System Restore. למען הסר ספק הטיפול במחשבים כאלה כלול בשירות. במקרים בהם התקלות יהיו בתוכנת ההגנה עצמו, ייכלל הטיפול בתוכנה במסגרת השירות.

      - הספק יידרש לנהל ולאכוף מדיניות גלישה ואבטחה ברשתות התקשורת האלחוטיות המנוהלות במוסדות החינוך שבשרות.

      - הספק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת ניהול ( בכפוי לקיום, ניוד והמצאות רישוי מתאים ) אשר תאפשר את ניהול מערך הנתבים (AP) המנוהלים במוסדות החינוך אשר בשרות ולנהל את הנתבים (AP)  לרבות ביצוע ויסות עומסים ותעבורה בבתי הספר שבשירות.

      - תחזוקת ציוד קצה אינה כוללת:

- גיבוי נתונים.

- אספקה והחלפה של ראשי הדפסה, מחסניות דיו, סרטי דיו ומחסניות טונר, שהחלפתם מוגדרת על ידי היצרן כתחזוקה של המשתמש.

- אספקה או התקנה של כל ציוד מתכלה אחר המיועד עבור ציוד קצה הכולל: עכברים, מקלדות, סרטים מגנטיים, סרטי וידאו, אביזרי צילום, הסרטה וכיו"ב.

- תחזוקת המקרן אינה כוללת מנורות וניקוי פילטרים ומסכי גלילה.

- אספקה או התקנה של נייר הדפסה.

      - הספק מחויב לאספקת חלקי חילוף מתאימים למחשבים קנייניים של חברות שונות.

      - על הספק לעשות כל מאמץ לתת פתרון לתקלות באמצעות מוקד התמיכה. המציע מתבקש לפרט במענהו לסעיף כיצד הוא נערך למלא דרישה זו.

השבתת ציוד

- מוסד חינוך ו/או רשות מקומית רשאים להחליט לפי שיקול דעתם על השבתת ציוד מחשוב שבבעלותם. במקרה זה באחריות המוסד ו/או הרשות להחליף את הציוד שהושבת. אחריותו של הספק הנה לעדכן את מערכת האינוונטר בהתאם. לעניין זה ראה גם נוהל השבתה (גריעת מחשב מהשרות) בנספח 4.4.2.

- במקרה בו הספק חושב כי יש להשבית ציוד במוסד חינוך והציב ציוד חלופי במקומו משיקולי עלות/תועלת התחזוקה, או כל שיקול אחר של הספק, יפנה הספק למוקד הבקרה לקבלת אישור ולאחריו יציב ציוד חלופי העונה להנחיה שבסעיף 4.5.3.3 ס"ק 1 להלן.

ציוד חלופי וסימונו – כולל מלאים זמינים קרובים לבית הספר ( בתכנית התקשוב הלאומית)

- כאמור בסעיף 4.5.3.1 לעיל יעמיד הספק במקרה הצורך ציוד חלופי לציוד הנלקח לטיפול מחוץ למוסד החינוך. במקרה זה עליו לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

- הציוד החלופי אותו יעמיד הספק יספק, ככל האפשר, את אותה הפונקציונאליות של הציוד שהוחלף ובוודאי לא יהיה נחות באופן בולט מהציוד המוחלף.

- הציוד החלופי יותקן לתקופה של שבועיים קלנדריים לכל היותר. כל חריגה מהנחיה זו תיעשה באישור מראש של מוקד הבקרה המרכזי, חריגה לא מאושרת תהווה הפרה של ה- SLA.

- הציוד החלופי שיעמיד הספק יסומן באופן בולט כציוד חלופי, הסימון יכלול גם את תאריך התקנת הציוד החלופי.

- הספק יציין במערכת האינוונטר סטאטוס ייעודי המזהה ציוד חלופי שהוצב במקום ציוד שנלקח לתיקון.

- כל העלויות, הקשורות לסעיף זה, יחולו על הספק, לרבות: עלויות הציוד החלופי עצמו, ההצבה, ההפעלה, ההובלה, הפרוק, ההתקנה וכיוצא-בזה.

- המציע נדרש לפרט במענה לסעיף זה את הצעתו לשיטת הסימון כולל מקום הסימון על הרכיב החלופי. על המציע להביא בחשבון כי אמצעי הסימון עלולים להיות מוסרים ע"י תלמידים, ולתת לכך מענה בתשובתו.

- המציע נדרש לפרט במענה לסעיף זה את רמת המלאי הנשמרת לכל סוג ציוד, ואת הפריסה של מחסני הציוד שלו, יחסית לאזור עבורו הוא מגיש הצעה.

תחזוקה של תוכנות תשתית

- הספק אחראי לתחזוקה של תוכנות תשתית, מערכות הפעלה ומערכות דוגמת :   Office 365 Office  Google Class Room  ו/או מערכות מקבילות / דומות אחרות של תוכנות תשתיות הפועלות בסביבת תקשורת כמפורט להלן:

- איתור ותיקון של תקלות במענה לקריאה.

- תחזוקת תוכנות תשתית - עד לרמה של הסרה והתקנה מחדש של התוכנות.

- שחזור שרתים מגיבוי אחרון (שבוצע בהתאם לנדרש בסעיף התחזוקה המונעת להלן).

- השירות אינו כולל: התנגשות של תוכנות יישום (כגון: לומדות שונות) עם תוכנות תשתית.

- המציע מתבקש לפרט במענהו לסעיף כיצד הוא נערך לעמוד בדרישות המפורטת לעיל.

תחזוקה של רכיבי תקשורת

- הספק אחראי לתחזוקה של תשתיות התקשורת מקומיות (כהגדרתן בפרק 3.10 לעיל ראה גם . .4.5.3.1 ס.ק. 12+13לעיל) כמפורט להלן:

- איתור ותיקון של תקלות בציוד, במענה לקריאה.

- החלפת חלקים ורכיבים פגומים כולל אביזרי הכבילה ונקודות הקצה.

- תחזוקת ההגדרות של המשתמשים ברשת התקשורת כולל טיפול בעמידת הנתבים בעומסי משתמשים.

- קישור לציוד קצה מיוחד בבתי הספר הטכנולוגיים (כגון רובוטיקה ובקרים תעשייתיים), לרבות האביזרים הנדרשים.

- השירות אינו כולל:

- אביזרי תקשורת, המתוחזקים על ידי ספקי התשתית והגלישה אשר מפעיל המשרד.

- תחזוקת התשתית הסביבתית (ריהוט, מיגון, רשת חשמל וכיו"ב).

- הספק מחויב לאספקת חלקי חילוף מתאימים לרכיבי התקשורת השונים.

- המציע מתבקש לפרט במענהו לסעיף כיצד הוא נערך לעמוד בדרישות המפורטת לעיל.

תחזוקה מונעת לציוד באחריות הספק.

- הספק נדרש לבצע טפול מונע לציוד הנמצא באחריותו כפי שנגזר ממכרז זה, לרבות שרתים, רשתות מקומיות וציוד קצה על פי העקרונות הבאים:

- התחזוקה המונעת תבוצע עפ"י תכנית עבודה שיגדיר הספק על בסיס מענהו לסעיף זה ולאחר אישור המשרד.

- תכנית התחזוקה המונעת תעמוד בדרישות יצרני הציוד לסוגיו באשר לדרישות לתחזוקה מונעת, במידה וקיימות דרישות כאלה ובכפוף לדרישות המפורטות בנספח 4.5.3.6.

- ביצוע התחזוקה המונעת יעשה בפגרות הקיץ במוסדות החינוך ובחופשות  בהן בתי הספר אינם פעילים. לקראת סוף כל חופשת קיץ ותחילת שנת לימודים חדשה, על הספק להביא את כל הציוד שבאחריותו בכל מוסדות החינוך שבאזורו למצב שמישות מלא ולדווח על כך במפורט למוקד הבקרה, כדי לאפשר פתיחה חלקה של שנת הלימודים.

- ככלל, לא תאושר השבתה של ציוד בשעות הפעילות לצורך התחזוקה המונעת. במידת הצורך, תחל השבתה מתוכננת בד"כ בסיום יום הלימודים ותמשך עד לתחילת שעות הפעילות ביום שלמחרת, אלא אם דרש המשרד כי תחל באופן מידי או במועד אחר, לפי שיקול דעתו. באחריות הספק לדווח למשתמשים על התכנון להשבתה, לאחר קבלת האישור לכך מהמשרד.

- המציע נדרש להציג במענה לסעיף זה את שיטת התחזוקה המונעת לציוד המחשוב לסוגיו, הנמצא באחריותו על בסיס העקרונות המפורטים בסעיפים דלעיל תוך הפרדה בין פעולות שתתבצענה מרחוק לבין פעולות שתתבצענה במוסד החינוך.  בכל מקרה של מידע חסר, יציג המציע את הנחות היסוד שלו.

ניטור שרתים ותחנות עבודה מרושתות (S)

- ניטור שרתים יחד עם שימוש בכלי להשתלטות מרחוק על תחנות עבודה ויכולת ניהול מצאי ממוחשב (סעיף 4.5.2 לעיל וסעיף 4.5.5  להלן). המשרד מקנה לשירותים אלה חשיבות רבה כחלק מהשיפור במערך השירות אותו הוא מבקש להביא למוסדות החינוך באמצעות הספקים שיזכו במכרז זה. (נושא זה בא לידי ביטוי באמות המידה המוצג בנספח 0.13.2).

- הספק נדרש לבצע ניטור שוטף של שרתים במוסדות החינוך באמצעות כלי ממוחשב ייעודי ומקובל לניטור, שליטה ובקרה (שו"ב) אחר שרתים, אשר יופעל ממוקד התמיכה שיעמיד הספק לטובת משרד החינוך.

- באמצעות השימוש בכלי זה מבקש המשרד להשיג שיפור רמת השירות למוסדות החינוך ע"י השגת יכולת של זיהוי מוקדמת של חלק מהתקלות, או מאפיינים מוקדמים לתקלות, וטיפול בהן וע"י השגת יכולת של טיפול בחלק מהתקלות ממוקד התמיכה.

- המציע נדרש להציג בפירוט את הכלי הממוחשב בו יעשה שימוש, כולל מאפיינים טכניים ופונקציונליים ותוך הדגשת התאמתם לצרכי המשרד כפי שהם מתוארים במכרז זה. בנוסף, יציין האם מערכת הניטור מצריכה התקנת רכיב כלשהו בתחנות.

- המציע נדרש להציג את ניסיונו בכלי המוצע ולפרט אצל אלו לקוחות הנו מפעיל את הכלי (כולל, שם לקוח, מספר שרתים, מספר תחנות קצה ומספר אתרים).

- במידה והשימוש בכלי המוצע (לצורך ניטור תמיכה, השתלטות וכד') מחייב את המשרד בביצוע פעולות הכנה כגון הגדרות ב-Firewall, פתיחת פורטים וכד', או כל פעולה שהיא, יציג המציע פעולות אלה בצורה ברורה ומפורטת. יינתן יתרון לכלי אשר לא יחייב את המשרד בפעולות כנ"ל.

- התקנת מערכת השו"ב (כמפורט בסעיף זה ובסעיף 4.5.5 להלן) תבוצע בהתאם לנהלים ולהנחיות אבטחת מידע שיועברו לספק הזוכה.

ניהול מצאי (אינוונטר) ציוד המחשוב (S)

- הספק נדרש לנהל את אינוונטר ציוד המחשוב הכלול במסגרת השירותים נשוא המכרז, כולל ניהול תצורה ושינויים בשרתים ותחנות עבודה (ניהול מצאי דינמי ברמת הרכיב).

- את ניהול נתוני האינוונטר והשינויים בו יבצע הספק באמצעות כלי ממוחשב, ייעודי לניהול נתוני מצאי של ציוד מחשוב. כלי זה יהיה בעל יכולת הגדרה והפקה של דוחות בצורה קלה וידידותית. הספק יכול לעשות שימוש במערכת השו"ב, במידה והיא מספקת את הפונקציונאליות העונה על הדרישות המוגדרות בסעיף זה ובמכרז.

- בנוסף, אחת המטרות של מכרז זה הנה הגדלת רמת הזמינות של נתוני האינוונטר, כאשר השאיפה הנה לזמינות קרובה ככל האפשר לזמן אמת לחלק גדול ככל האפשר של הציוד ולפחות עבור הציוד המרושת. על כן יינתן יתרון לספק אשר יציג כלי ותהליך עבודה אשר יאפשרו קבלת נתונים עדכניים אודות האינוונטר, כולו או חלקו, בזמן אמת.

- יודגש כי את נתוני המצאי מתחייב הספק  למסור למשרד בפורמט מקובל אשר ניתן לעשות בו שימוש במשרד כמפורט בסעיף 4.5.2.1 סעיף קטן 5 ח'.

- המציע נדרש להציג במענה לסעיף זה את הכלי/ם הממוחשב/ים בהם יעשה שימוש, כולל מאפיינים טכניים ופונקציונאליים ותוך הדגשת התאמתם לצרכי המשרד כפי שהם מתוארים במכרז זה.

- המציע נדרש להציג את ניסיונו בכלי המוצע ולפרט אצל אלו לקוחות הנו מפעיל את הכלי (כולל, שם לקוח, מספר שרתים, מספר תחנות קצה ומספר אתרים).

- במידה והשימוש במי מהכלים המוצעים (לצורך ניטור תמיכה השתלטות וכד'), מחייב את המשרד בביצוע פעולות הכנה, או כל פעולה שהיא, יציג המציע פעולות אלה בצורה ברורה ומפורטת. יינתן יתרון לכלי אשר לא יחייב את המשרד בפעולות כנ"ל.

השתלבות בארגון (N)

חוסן ואמינות (N)

(N)

(S) תכנית היפרדות

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ועם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה הספק יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

אופן העברת המידע והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

על הספק לתחזק באופן שוטף וממוחשב תיקי אתר מעודכנים, הכוללים את אינוונטר הציוד בכל מוסד חינוך ואת כל הנתונים הנדרשים להיכלל בתיק אתר. עם תחילת תקופת המעבר יעביר הספק למשרד קבצים הכוללים את כל תיקי האתר.

תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

אופן העברת הנתונים/מאגר המידע, לרבות טבלאות נתונים, קיטלוג, meta-data וכל פריט מידע אחר המבטיח או תומך בהגירת הנתונים.

גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

עם תחילת תקופת ההעברה, יוקם צוות משותף שיכלול את נציגי כל הגורמים המעורבים בתהליך.

בראש צוות ההעברה יעמוד נציג המשרד. הספק מתחייב להעמיד נציג /  מנהל מטעמו וכן עובד נוסף אשר זה יהיה עיסוקם הבלעדי בתקופת ההתראה (עלויות אלו יכללו במחירי ההיפרדות כאמור לעיל), כישוריהם המקצועיים של נציגים אלה, לא יפלו מאלה שנקבעו למנהל הפרויקט מטעם הספק, ע"פ הסכם ההתקשרות.

הספק יידרש לתקופת חפיפה של לפחות עשרה ימי עבודה ( כשבועיים) של עובדי המינהלת ומוקדי השרות של הזכיין. נושאי החפיפה יהיו בהתאם להחלטת המשרד וכפי שיודיע בכתב לצדדים ( הספקים הזוכים והמסיימים) ובתוך פרק זמן של 30 יום ( לא ימי עבודה) מראש לצדדים.

(M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

במהלך תקופה זו תתחיל להתבצע חפיפה בין הספק לבין מבצע השירותים שייבחר על ידי המשרד ו/או המשרד עצמו. תקופת החפיפה תתחיל מיד עם תחילת תקופת ההעברה. הספק מתחייב לשתף פעולה, ככל שיידרש, על מנת לבצע חפיפה מוצלחת, בהתאם לדרישות המשרד. מובהר בזאת שבכל מקרה לא יתקיים כפל תשלומים עבור השירות על ידי המשרד.

להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד. (לרבות ובפרט בסיס נתוני מצאי הציוד בפורמט שהוגדרו ואושרו ע"י המשרד, עם פירוט  היסטוריית  התקלות והטיפול ברכיבי הציוד)

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרויקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרויקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

כל הסכמי הספק עם ספקי משנה, ספקים או נותני שירותים לצורך הסכם ההתקשרות, והנוגעים לציוד ותשתיות או מרכיבי שירות אחרים הקשורים בהסכם ההתקשרות, יכללו סעיף מפורש של התחייבות, ע"פ דרישת המשרד, להסבה ללא תמורה ובאותם תנאים של ההסכמים מהספק לטובת המשרד או ספק מיקור חוץ מטעמו. הסבת ההסכמים תטופל באחריות הספק ותבוצע לכל המאוחר תוך 30 ימים ממועד תחילת תקופת ההתראה ותיכנס לתוקפה עם תום תקופת ההתראה. תוקף ותכולת ההסכמים לא ישתנה כתוצאה מהעברתם למשרד.

בתקופת העברת השירות יקיימו הצדדים את כל מחויבויותיהם עפ”י הסכם ההתקשרות.

להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

בסיום ההיפרדות ועם השלמת העברת מרכיבי השירות יבצע הספק השמדה מוחלטת של הנתונים אשר היו מאוחסנים במערכות המידע שלו עבור המשרד לאחר שהעביר עותקים מושלמים מהם למשרד וקיבל אישור בכתב מהמשרד להשמדת הנתונים. כללי ההשמדה ייקבעו עפ”י הנחיית נציג המשרד ובהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

- (M) עלות

כללי (I)

- פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים/המוצרים המתוארים במכרז זה.

- המחירים המוצעים ימולאו על-פי הדרישות בפרק זה.

- על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן. על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הדרישות המופיעות בטבלה.

- (M) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 0.9.1.ג לעיל, מודגש, כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי מענה של פרק העלות. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו-0.4.4 לעיל.

- בעת מועדי עדכון אינוונטר, יבדקו כמויות הציוד שהספק אחראי לתחזוקתו, על פי דיווחי הספק למוקד הבקרה. אם יהיה שינוי בכמות הציוד המתוחזק, על פי אישור מוקד הבקרה, יתעדכן בסיס התשלום החודשי ויגדל או יקטן בהתאם.

- מציע, הרוצה להגיש הצעה ליותר מאזור אחד, יגיש את טבלת העלויות הנדרשת בנפרד לכל אזור, תוך ציון מפורש של האזור עבורו מוגשת ההצעה, גם אם בפועל העלויות ליחידה הן זהות לכל אזור בכל הצעותיו. אין להגיש מחיר המותנה בכמות האישורים בהם יזכה המציע.

- הספק מתחייב למתן הנחה נוספת על גידול במספר בתי הספר המקבלים שרות באזור בו זכה  כאשר מספרי המוסדות שיהוו מספרי הבסיס  להתיחסות בכל אזור הם: צפון – 750,  מרכז 850, דרום 500, חישוב ההנחה יהיה כדלקמן:

- גידול במספר המוסדות באזור בו זכה בין 25% - 50%:

הנחה של 3% לכל הפריטים הנוספים לבתי ספר אלו.

- גידול במספר המוסדות באזור בו זכה בין 51% - 75%:

הנחה של 5% לכל הפריטים הנוספים לבתי ספר אלו.

- גידול במספר המוסדות באזור בו זכה בין 75% - 100%:

הנחה של 8% לכל הפריטים הנוספים לבתי ספר אלו.

- גידול במספר המוסדות באזור בו זכה של מעל 100%:

הנחה של 10% לכל הפריטים הנוספים לבתי ספר אלו.

עלות הקמה והמעבר

התחשבנות טרם ביצוע המיפוי

כאמור, על הספק הזוכה לסיים את ביצוע המיפוי בתוך 280 יום,  מיום קבלת ההזמנה.

לאחר ההודעה על זכיה לאספקת שרות באחד האזורים במכרז, יעביר המשרד לספק הזוכה בכל אזור את רשימת פרטי הציוד במוסדות מקבלי השרות מהמשרד.

רשימת הפריטים תכלול את:

- רשימת כל הפריטים הנמצאים בכל מוסד ומוסד באזור בו זכה (פריטים מבוטחים הזכאים לקבלת שרות ופריטים שלא זכאים).

- רשימת פריטים מקבלי שרות - מתוך רשימת הפריטים הכללית, יסווגו כל הפריטים  שעבורם המשרד מעוניין להמשיך לקבל שרות טרם השלמת המיפוי (הכוונה לפריטים המקבלים שרות כיום מהספק היוצא).

- רשימת פריטים מקבלי שרות זו תהווה את הרשימה הקובעת לצורך מתן התשלומים החודשיים עד גמר המיפוי. בתקופת ביניים זו יחושב התשלום החודשי לפי רשימת הפריטים מקבלי השרות.

הספק לא יצרף פריטים נוספים לשרות בתקופת המיפוי, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

התחשבנות עם סיום המיפוי

עם סיום ביצוע המיפוי יעביר הספק את רשימת הציוד המעודכנת למשרד/מוקד הבקרה.

רשימת הפריטים המעודכנת תכלול גם רשימת פריטים ממוסדות חדשים שצורפו לתוכנית התקשוב.

המשרד יסווג את כל הפריטים הנכנסים לשרות ויכין רשימת ציוד מאושרת לשרות בכפוף לתקציב מתאים בנושא זה, ככל שלא יהיה תקציב, לא יכללו פריטים נוספים במסגרת השרות.

לאחר אישור הרשימה:

- המשרד ישווה את הכמויות אשר הועברו כהערכה לספק מול הכמויות ברשימה המאושרת.

- הספק יחשב את  סכום הכסף המגיע לו בגין הציוד המבוטח,  מיום תחילת מתן השרות ועד ליום ביצוע החישוב ויגישו לאישור המשרד.

- מהסכום  המחושב יגרעו סכומי החשבוניות ששולמו לספק בחודשים הקודמים לאישור הרשימה החדשה.

- לאחר שהמשרד יאשר את סכום ההפרשים,  יפיק  הספק חשבונית חיוב או זיכוי לסיום התחשבנות ההקמה וסיום שלה המיפוי.

- לאחר ביצוע ההתחשבנות, ישלח המשרד עדכון להזמנה עם רשימת הפריטים העדכנית בכפוף לתקציב מתאים בנושא זה, ככל שלא יהיה תקציב, לא יכללו פריטים נוספים במסגרת השרות.

עלות שוטפת

תשלום לציוד בשרות הספק הזוכה

- התשלום יהיה תשלום חודשי  בהתאם לרשימת הציודים אשר אישר המשרד.

- פריט שנכנס לשרות ולאחריות הספק הזוכה במהלך החודש, ישולם עבורו החלק היחסי באותו חודש.  החישוב יהיה מיום כניסתו לאחריות הספק הזוכה.

עלויות

- להלן מפורטות הנחיות וכללים אשר על המציע לנהוג לפיהם בעת הגשת הצעות המחיר בטבלאות שלהלן. לאחר מועד ההגשה המשרד לא יקבל כל טענה בדבר אי הבנה או חוסר בהירות באשר להנחיות אלה. הצעות המחיר שתוגשנה הנן מחייבות וסופיות.

- הצעת המחיר מתוחמת ע"י תעריף מינימום ותעריף מקסימום (כולל מע"מ). הצעות מחיר שתחרוגנה מהאומדן תטופלנה בהתאם לסעיף 0.9.2 לעיל.

- המציע יגיש את הצעת המחיר לביצוע השירותים בתכולה השרות המפורטת בסעיף 4.3 לעיל וברמת השירות המוגדרת בסעיף 4.5 לעיל. הצעת המחיר תהיה בעלת שלושה מרכיבים :

- מחיר לתחזוקת יחידת ציוד, למשך שנה לכל סוג ציוד. הצעת מחיר זו תגלם את כל עלויותיו למתן השירותים ובכלל זה, עלויות המיפוי הראשוני, עלויות תפעול המוקד, מערכות השו"ב והאינוונטר וכל עלות נוספת. סוגי הציוד והשרות עבורם תוגש בסעיף 5.5.1 להלן הם:

| מס' רץ | פריט |
| --- | --- |
|  | שעות עבודה |
| 1 | שעת עבודת טכנאי דרג א' – טכנאי בית ספרי |
| 2 | שעת עבודת טכנאי דרג ב' - טכנאי מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה |
| 3 | שעת עבודת טכנאי דרג ג' - טכנאי מומחה בתקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן |
|  | פריטי ציוד |
| 1 | תחזוקת שרת רשת |
| 2 | תחזוקת תחנת עבודה רגילה ברשת כולל מסך |
| 3 | תחזוקת תחנת עבודה עצמאית (Stand Alone) כולל מסך |
| 4 | תחזוקת מחשב רזה (Thin Client) כולל מסך |
| 5 | תחזוקת תחנת עבודה מרובת משתמשים (מחשב משורשר ) עד 5 מסכים |
| 6 | תחזוקת מחשבי עריכה / MAC כהגדרתם בסעיף 2.1 ס.ק. 19 במכרז |
| 7 | תחזוקת מחשב נייד |
| 8 | תחזוקת מחשב נייד "היברידי" ( מחשב נייד עם מסך מגע) |
| 9 | תחזוקת טאבלטים |
| 10 | תחזוקת מדפסת (לייזר / הזרקת דיו) |
| 11 | תחזוקת מדפסת רישתית |
| 12 | תחזוקת ציוד תקשורת בית ספרי לרבות נקודות תקשורת, מתגים מנוהלים, אקטיביים ומתגים פסיביים (כמפורט בסעיף 2.1 ס.ק. במכרז) |
| 13 | תחזוקת מקרן |
| 14 | תחזוקת מקרן צמוד קיר- אינטראקטיבי |
| 15 | החלפת נורה מקורית למקרן כולל עבודה |
| 16 | תחזוקת מפצלי מסך בכיתה מקוונת |
| 17 | תחזוקת קופסאות חיבורים בין המחשב למקרן בכיתה מקוונת |
| 18 | תחזוקת רמקולים מוגברים בכיתה מקוונת |
| 19 | תחזוקת עמדת עגינה למשב נייד בכיתה מקוונת |
| 20 | תחזוקת נתב אלחוטי AP– ( ציוד חומרה ) |
| 21 | תחזוקה שוטפת ( מרחוק ) של נתב אלחוטי AP כולל טיפול בעומסים. ראה סעיף 4.4.4 |
| 22 | תחזוקת עגלת הטענה ומיגון למחשב נייד\Netbook |
| 23 | תחזוקת מסך מגע לחנ"מ בגדלים שונים |
| 24 | תחזוקת לוח מקשים הכולל כדור עקיבה לחנ"מ Track Ball |
| 25 | תחזוקת מתג דביק / מפסק מגע / מקלדת מורחבת 7 מקשים לחנ"מ מסוגים שונים (כולל מתגי ברייל) |
| 26. | מסך LCD 52 אינץ – 70 אינץ' |
| 27 | מצלמות במעגל סגור לחינוך מיוחד |
| 28 | מדפסות כתב ברייל |
| 29 | צג מסך ברייל |
| 30 | מוט היגוי עם לחצנים גדולים מסוגים שונים |

- לצורך חישוב ערך הצעתו לאזור, על המציע לקחת את נתוני הכמות הכוללת לכל אזור עבורו הוא מגיש הצעה ולהכפילם בשיעור סוגי הציוד מהטבלאות בסעיף 5.1 להלן.

- מציע המגיש הצעה למספר אזורים או לכל המדינה ( כל שלושת האזורים ) יגיש את הצעת המחיר לכל אזור בטבלה נפרדת .

- לצורך השוואת העלויות לכל המחירים בטבלאות המופיעות בסעיפים 5.5.2, 5.5.3  ו-5.5.4 בהמשך

## מנגנון בונוס/קנס בגין ביצועי הספק

מנגנון הבונוס והקנס יופעל כתלות בציון רמת השירות שישיג הספק. חישוב הקנסות ייעשה אחת לחודש על פי דיווחי הספק. ובקרות השטח שיפעיל המשרד. חישוב זה יכלול את ציוני רמת השירות החודשיים Zm ו- Zb כמפורט בסעיף 4.3.3 ובנספח 4.3.3 בהמשך.

בונוס/קנס, שיקול דעת המשרד

- למשרד עומד שיקול הדעת המקצועי לבחון כל מקרה לגופו לגבי הפעלת סעיף זה ובאם להפעיל אותו במלואו, בחלקו או כלל לא, האמור מתייחס לגבי כל מרכיב בטבלת בונוס/קנס בסעיף 5.4.3 בהמשך.

- מובהר כי: הבונוס ישולם רק על התקופה בהם עמד הספק בדרישות ה-.SLA  בתקופת המדידה.

- קנסות ובונוסים יוטלו על סכומים לפני מע"מ

- המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב להודיע לספק בכתב על הקלה במנגנון הקנס המפורט בסעיף 5.4.3 כתוצאה מכל אירוע או שיקול דעת ניהולי אחר העומד לרשות המשרד.

הגבלת סכום הבונוס/קנס

- הבונוס המרבי המצטבר שהספק רשאי לקבל יהיה 2.0% ביחס לסכום החשבונית  החודשית.

- הקנס המקסימלי המצטבר שיוטל על הספק לא יחרוג מ-8% ביחס לסכום החשבונית החודשית.

- המשרד יהיה רשאי לשנות או להתאים את מנגנון הבונוס ואו הקנס, ואו את אופן החישוב, המדידה, היעד והמרווח לכל סעיף  בהתאם לשיקול דעתו.

חישוב ציון לרמת השירות הכוללת Ztotal יחושב אחת לשנה ומטרתו לבחון את איכות השרות  והפרות בהסכם,  ולא למטרת הטלת קנס.

בחודשים בהם לא יגיש הספק את דוחות הביצוע לצורך חישוב ציוני שביעות הרצון יהיה רשאי המשרד לקנוס את הספק כאילו ציונו היה נמוך מ 70 נקודות.

המנגנון יופעל על ציון משוקלל משני המדדים החודשיים (Zm + Zb Zknas = 0.5 * (.

הקנס יתייחס לתקבולים המתאימים אותם אמור היה הספק לקבל עבור חודש המדידה.

| גובה הקנס ב- (%) | ציון רמת שירות Zknas | מס |
| --- | --- | --- |
| קנס – 0.18% עבור כל נקודה פחות מ- 100 | 69.99 ומטה | 1 |
| קנס – 0.12% עבור כל נקודה פחות מ- 100 | 70-84.99 | 2 |
| קנס – 0.1% עבור כל נקודה פחות מ- 100 | 85-90.99 | 3 |
| אין קנס ואין בונוס | 91-95.99 | 4 |
| בונוס של 0.4% עבור כל נקודה עד ל-100 | 96 ומעלה | 5 |

ספק שיקבל ציון 70 ומטה למדד חודשי Zknas  ארבע פעמים במהלך שנה רצופה של פעילות ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.

דוגמה לחישוב תמורה

- חישוב תמורה – בגין תפוקות המותנות ברמת שירות הכוללות בונוס/קנס

- כל הפרמטרים בדוגמה אינם מייצגים ומובאים לטובת נוחות ההבנה בלבד.

- תחשיב לדוגמא לפי 1,000,000 ₪ לחודש חיוב

- התמורה תחושב כמכפלה: הקנס * (פער הציון הנמדד מ-100) * 1,000,000 ₪ (שהוא סכום החשבונית בדוגמה).

- הדוגמה מתייחסת למספר תרחישי ציוני קנס/בונוס וזאת לצורך המחשה והדגמת עקרון התחשיב.

| ציון רמת שירות Zknas | ציון רמת שירות Zknas שחושב | קנס | 100 פחות ציון רמת שירות שחושב | קנס | בונוס | קנס / בונוס | קנס בפועל | תשלום בפועל לספק |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 ומטה | 52 | קנס – 0.18% עבור כל נקודה פחות מ- 100 | 48 | 8.64% | --- | 86,400 -₪ | 80,000- ₪ (חורג מ-8%) | 920,000 ₪ |
| 70-84.99 | 76 | קנס – 0.12% עבור כל נקודה פחות מ- 100 | 24 | 2.88% | --- | 28,000 - ₪ | 28,000 - ₪ | 972,000 ₪ |
| 85-90.99 | 90 | קנס – 0.1% עבור כל נקודה פחות מ- 100 | 10 | 1% | --- | 10,000- ₪ | 10,000- ₪ | 990,000 ₪ |
| 91-95.99 | 94 | אין קנס ואין בונוס | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1,000,000₪ |
| 96 ומעלה | 98 | בונוס של 0.4% עבור כל נקודה עד ל-100 | 2 | --- | 0.8% | 8,000 ₪ | 8,000 ₪ | 1,008,000₪ |

- פיצויים מוסכמים קבועים בגין חריגות מה-SLA  בדרישות הבאות

| # | מדד | יעד | טווח ושיטת מדידה | טווח מדידה | סטייה | בונוס / קנס | הבהרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | סיום תקופת המעבר | סיום בתוך 40 שבועות (280 יום) את תקופת המעבר | תאריך סיום תקופת המעבר ביחס לנדרש | יומי | סיום בזמן | 0 | בהתאם למוגדר בסעיף 4.2.1 |
|  |  |  |  |  | עיכוב בסיום תקופת המעבר | קנס של 1,000 ₪ לכל יום פיגור מעבר ל-280 יום |  |
|  | איוש, שחרור או החלפת אנשי מפתח בלא אישור המשרד | מספר העובדים הנדרש | איוש איש מפתח בהתאם לנדרש במכרז | חודשי | איוש לפי הנדרש | 0 | 4.1.2.7 |
|  |  |  |  |  | איוש חסר / החלפת איש מפתח בלא אישור | קנס של 40,000 ₪ לחודש |  |
|  | איוש משרות בבעלי תפקידים | איוש בעלי התפקידים לפי המספר/הכמות הנדרשת | איוש בהתאם לנדרש במכרז | חודשי | איוש לפי הנדרש | 0 | 4.1.2.8 |
|  |  |  |  |  | איוש חסר | קנס של 7,500 לחודש לכל איוש חסר |  |

מחירון

מילוי הצעת מחיר

- לצורך השוואת העלויות: חובה למלא את כל המחירים בטבלאות  לאזורים בהם הוא מבקש להתמודד וכן חובה למלא את טבלת הפריטים האופציונליים. הטבלאות  מופיעות בסעיפים 5.5.2, 5.5.3 , 5.5.4, 5.5.5

- טבלאות אלו יהוו  את הבסיס להשוואה בין ההצעות

- הערה: כמות היחידות בכל אזור המוגדרת בטבלאות שלהלן מבוססת על המידע הקיים בידי המשרד. יודגש כי מידע זה אינו שלם ועלולות לחול בו סטיות

- לצורך חישוב ערך הצעתו לאזור, על המציע לקחת את נתוני הכמות הכוללת לכל אזור עבורו הוא מגיש הצעה ולהכפילם בשיעור סוגי הציוד מהטבלאות בסעיף 5.1 להלן.

- מציע המגיש הצעה למספר אזורים או לכל המדינה ( כל שלושת האזורים ) יגיש את הצעת המחיר לכל אזור בטבלה נפרדת

- חישוב הצעת מחיר לכל אזור תכלול: את המחיר לשעות עבודה, מחירון לפריטים בעלות שנתית ואת עלות הפריטים האופציונליים (ראה נספח 0.13.2 בהמשך לחישוב העלות הסופית לצורך השוואת ההצעות)

- למציעים יועברו חוברות אקסל למילוי הצעות המחיר לפי הפרוט בסעיפים 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 ו-5.5.5 (חוברת אקסל נפרדת לכל אזור).

- להלן הפרוט של שלושת האזורים:   מחירון לשעת עבודה ומחירון לפריט  בעלות שנתית לפריט

אזור שרות צפון

- מחירון לשעת עבודה

|  | שם האזור: צפון כמות בתי ספר באזור - 750 בתי ספר |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שעות עבודה | תעריף שעתי לשעות עבודה ללא מע"מ | תעריף שעתי כולל מע"מ Q | סה"כ באזור - להשוואת הצעות P | מחיר כולל הכולל מע"מ לסוג ציוד S=P*Q |
|  | שעות עבודה |  |  |  |  |
| 1 | שעת עבודת טכנאי דרג א' – טכנאי שירות הנותן מענה ראשון לתקלות |  |  | 3,000 |  |
| 2 | שעת עבודת טכנאי דרג ב' - טכנאי מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה |  |  | 7,500 |  |
| 3 | שעת עבודת טכנאי דרג ג' - טכנאי מומחה בתקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן |  |  | 6,000 |  |
|  | סה"כ שעות עבודה לאזור |  |  | 16,500 |  |

- מחירון לפריטים  בעלות שנתית

| מס"ד | פריטי ציוד סוג ציוד/שירות | תעריף שנתי לסוג ציוד ללא מע"מ | תעריף שעתי כולל מע"מ Q | סה"כ באזור - להשוואת הצעות P | מחיר כולל הכולל מע"מ לסוג ציוד S=P*Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקת שרת רשת |  |  | 2,250 |  |
| 2 | תחזוקת תחנת עבודה רגילה ברשת כולל מסך |  |  | 13,500 |  |
| 3 | תחזוקת תחנת עבודה עצמאית (Stand Alone) כולל מסך |  |  | 6,750 |  |
| 4 | תחזוקת מחשב רזה (Thin Client) כולל מסך |  |  | 450 |  |
| 5 | תחזוקת תחנת עבודה מרובת משתמשים (מחשב משורשר ) עד 5 מסכים |  |  | 450 |  |
| 6 | תחזוקת מחשבי Mac / מחשב עריכה |  |  | 4,500 |  |
| 7 | תחזוקת מחשב נייד |  |  | 11,250 |  |
| 8 | תחזוקת מחשב נייד "היברידי" ( מחשב נייד עם מסך מגע) |  |  | 1,125 |  |
| 9 | תחזוקת טבלטים |  |  | 3,750 |  |
| 10 | תחזוקת מדפסת (לייזר / הזרקת דיו ) |  |  | 375 |  |
| 11 | תחזוקת מדפסת רישתית |  |  | 375 |  |
| 12 | תחזוקת ציוד תקשורת בית ספרי לרבות מתגים ומתגים מנוהלים כמפורט בסעיף 4.5.3.5 |  |  | 30,000 |  |
| 13 | תחזוקת מקרן |  |  | 7,500 |  |
| 14 | תחזוקת מקרן צמוד קיר- אינטראקטיבי |  |  | 375 |  |
| 15 | החלפת נורה מקורית למקרן כולל עבודה |  |  | 75 |  |
| 16 | תחזוקת מפצלי מסך בכיתה מקוונת |  |  | 3,000 |  |
| 17 | תחזוקת קופסאות חיבורים בין המחשב למקרן בכיתה מקוונת |  |  | 8,250 |  |
| 18 | תחזוקת רמקולים מוגברים בכיתה מקוונת |  |  | 3,750 |  |
| 19 | תחזוקת עמדת עגינה למחשב נייד בכיתה מקוונת |  |  | 1,250 |  |
| 20 | תחזוקת נתב אלחוטי (AP) |  |  | 18,000 |  |
| 21 | תחזוקה שוטפת ( מרחוק ) של נתב אלחוטי (AP) כולל טיפול בעומסים. |  |  | 18,000 |  |
| 22 | תחזוקת עגלת הטענה ומיגון למחשב נייד\Netbook |  |  | 375 |  |
| 23 | תחזוקת מסך מגע לחנ"מ בגדלים שונים |  |  | 375 |  |
| 24 | תחזוקת לוח מקשים הכולל כדור עקיבה לחנ"מ Track Ball |  |  | 375 |  |
| 25 | תחזוקת מתג דביק / מפסק מגע / מקלדת מורחבת 7 מקשים לחנ"מ מסוגים שונים (כולל מתגי ברייל) |  |  | 375 |  |
| 26 | מסך LCD 52 אינץ – 70 אינץ' |  |  | 375 |  |
| 27 | מצלמות במעגל סגור לחינוך מיוחד |  |  | 225 |  |
| 28 | מדפסות כתב ברייל |  |  | 225 |  |
| 29 | צג מסך ברייל |  |  | 225 |  |
| 30 | מוט היגוי עם לחצים גדולים מסוגים שונים |  |  | 225 |  |
|  | סה"כ מחשבים ופריטים לאזור |  |  | 138,750 |  |

אזור שרות מרכז

- מחירון לשעת עבודה

|  | שם האזור: מרכז כמות בתי ספר באזור - 850 בתי ספר |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שעות עבודה | תעריף שעתי לשעות עבודה ללא מע"מ | תעריף שעתי כולל מע"מ Q | סה"כ באזור - להשוואת הצעות P | מחיר כולל הכולל מע"מ לסוג ציוד S=P*Q |
|  | שעות עבודה |  |  |  |  |
| 1 | שעת עבודת טכנאי דרג א' – טכנאי שירות הנותן מענה ראשון לתקלות |  |  | 3,400 |  |
| 2 | שעת עבודת טכנאי דרג ב' - טכנאי מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה |  |  | 8,500 |  |
| 3 | שעת עבודת טכנאי דרג ג' - טכנאי מומחה בתקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן |  |  | 6,800 |  |
|  | סה"כ שעות עבודה לאזור |  |  | 18,700 |  |

- מחירון לפריטים  בעלות שנתית

| מס"ד | פריטי ציוד סוג ציוד/שירות | תעריף שנתי לסוג ציוד ללא מע"מ | תעריף שעתי כולל מע"מ Q | סה"כ באזור - להשוואת הצעות P | מחיר כולל הכולל מע"מ לסוג ציוד S=P*Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקת שרת רשת |  |  | 2,550 |  |
| 2 | תחזוקת תחנת עבודה רגילה ברשת כולל מסך |  |  | 15,300 |  |
| 3 | תחזוקת תחנת עבודה עצמאית (Stand Alone) כולל מסך |  |  | 7,650 |  |
| 4 | תחזוקת מחשב רזה (Thin Client) כולל מסך |  |  | 510 |  |
| 5 | תחזוקת תחנת עבודה מרובת משתמשים (מחשב משורשר ) עד 5 מסכים |  |  | 510 |  |
| 6 | תחזוקת מחשבי Mac / מחשב עריכה |  |  | 5,100 |  |
| 7 | תחזוקת מחשב נייד |  |  | 12,750 |  |
| 8 | תחזוקת מחשב נייד "היברידי" ( מחשב נייד עם מסך מגע) |  |  | 1,275 |  |
| 9 | תחזוקת טבלטים |  |  | 4,250 |  |
| 10 | תחזוקת מדפסת (לייזר / הזרקת דיו ) |  |  | 425 |  |
| 11 | תחזוקת מדפסת רישתית |  |  | 425 |  |
| 12 | תחזוקת ציוד תקשורת בית ספרי לרבות מתגים ומתגים מנוהלים כמפורט בסעיף 4.5.3.5 |  |  | 34,000 |  |
| 13 | תחזוקת מקרן |  |  | 8,500 |  |
| 14 | תחזוקת מקרן צמוד קיר- אינטראקטיבי |  |  | 425 |  |
| 15 | החלפת נורה מקורית למקרן כולל עבודה |  |  | 85 |  |
| 16 | תחזוקת מפצלי מסך בכיתה מקוונת |  |  | 3,400 |  |
| 17 | תחזוקת קופסאות חיבורים בין המחשב למקרן בכיתה מקוונת |  |  | 9,350 |  |
| 18 | תחזוקת רמקולים מוגברים בכיתה מקוונת |  |  | 4,250 |  |
| 19 | תחזוקת עמדת עגינה למחשב נייד בכיתה מקוונת |  |  | 2,550 |  |
| 20 | תחזוקת נתב אלחוטי (AP) |  |  | 20,400 |  |
| 21 | תחזוקה שוטפת ( מרחוק ) של נתב אלחוטי (AP) כולל טיפול בעומסים. |  |  | 20,400 |  |
| 22 | תחזוקת עגלת הטענה ומיגון למחשב נייד\Netbook |  |  | 425 |  |
| 23 | תחזוקת מסך מגע לחנ"מ בגדלים שונים |  |  | 425 |  |
| 24 | תחזוקת לוח מקשים הכולל כדור עקיבה לחנ"מ Track Ball |  |  | 425 |  |
| 25 | תחזוקת מתג דביק / מפסק מגע / מקלדת מורחבת 7 מקשים לחנ"מ מסוגים שונים (כולל מתגי ברייל) |  |  | 425 |  |
| 26 | מסך LCD 52 אינץ – 70 אינץ' |  |  | 425 |  |
| 27 | מצלמות במעגל סגור לחינוך מיוחד |  |  | 255 |  |
| 28 | מדפסות כתב ברייל |  |  | 255 |  |
| 29 | צג מסך ברייל |  |  | 255 |  |
| 30 | מוט היגוי עם לחצים גדולים מסוגים שונים |  |  | 255 |  |
|  | סה"כ מחשבים ופריטים לאזור |  |  | 157,250 |  |

אזור שרות דרום

- מחירון לשעת עבודה

|  | שם האזור: דרום כמות בתי ספר באזור - 500 בתי ספר |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | שעות עבודה | תעריף שעתי לשעות עבודה ללא מע"מ | תעריף שעתי כולל מע"מ Q | סה"כ באזור - להשוואת הצעות P | מחיר כולל הכולל מע"מ לסוג ציוד S=P*Q |
|  | שעות עבודה |  |  |  |  |
| 1 | שעת עבודת טכנאי דרג א' – טכנאי שירות הנותן מענה ראשון לתקלות |  |  | 2,000 |  |
| 2 | שעת עבודת טכנאי דרג ב' - טכנאי מחשבים וציוד היקפי עם ניסיון בשדרוג מערכות הפעלה |  |  | 5,000 |  |
| 3 | שעת עבודת טכנאי דרג ג' - טכנאי מומחה בתקשורת ותמיכה ביישומים ושירותים הניתנים בענן |  |  | 4,000 |  |
|  | סה"כ שעות עבודה לאזור |  |  | 11,000 |  |

- מחירון לפריטים בעלות שנתית

| מס"ד | פריטי ציוד סוג ציוד/שירות | תעריף שנתי לסוג ציוד ללא מע"מ | תעריף שעתי כולל מע"מ Q | סה"כ באזור - להשוואת הצעות P | מחיר כולל הכולל מע"מ לסוג ציוד S=P*Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקת שרת רשת |  |  | 1,500 |  |
| 2 | תחזוקת תחנת עבודה רגילה ברשת כולל מסך |  |  | 9,000 |  |
| 3 | תחזוקת תחנת עבודה עצמאית (Stand Alone) כולל מסך |  |  | 4,500 |  |
| 4 | תחזוקת מחשב רזה (Thin Client) כולל מסך |  |  | 300 |  |
| 5 | תחזוקת תחנת עבודה מרובת משתמשים (מחשב משורשר ) עד 5 מסכים |  |  | 300 |  |
| 6 | תחזוקת מחשבי Mac / מחשב עריכה |  |  | 3,000 |  |
| 7 | תחזוקת מחשב נייד |  |  | 7,500 |  |
| 8 | תחזוקת מחשב נייד "היברידי" ( מחשב נייד עם מסך מגע) |  |  | 750 |  |
| 9 | תחזוקת טבלטים |  |  | 2,500 |  |
| 10 | תחזוקת מדפסת (לייזר / הזרקת דיו ) |  |  | 250 |  |
| 11 | תחזוקת מדפסת רישתית |  |  | 250 |  |
| 12 | תחזוקת ציוד תקשורת בית ספרי לרבות מתגים ומתגים מנוהלים כמפורט בסעיף 4.5.3.5 |  |  | 20,000 |  |
| 13 | תחזוקת מקרן |  |  | 5,000 |  |
| 14 | תחזוקת מקרן צמוד קיר- אינטראקטיבי |  |  | 250 |  |
| 15 | החלפת נורה מקורית למקרן כולל עבודה |  |  | 50 |  |
| 16 | תחזוקת מפצלי מסך בכיתה מקוונת |  |  | 2,000 |  |
| 17 | תחזוקת קופסאות חיבורים בין המחשב למקרן בכיתה מקוונת |  |  | 5,500 |  |
| 18 | תחזוקת רמקולים מוגברים בכיתה מקוונת |  |  | 2,500 |  |
| 19 | תחזוקת עמדת עגינה למחשב נייד בכיתה מקוונת |  |  | 1,500 |  |
| 20 | תחזוקת נתב אלחוטי (AP) |  |  | 12,000 |  |
| 21 | תחזוקה שוטפת ( מרחוק ) של נתב אלחוטי (AP) כולל טיפול בעומסים. |  |  | 12,000 |  |
| 22 | תחזוקת עגלת הטענה ומיגון למחשב נייד\Netbook |  |  | 250 |  |
| 23 | תחזוקת מסך מגע לחנ"מ בגדלים שונים |  |  | 250 |  |
| 24 | תחזוקת לוח מקשים הכולל כדור עקיבה לחנ"מ Track Ball |  |  | 250 |  |
| 25 | תחזוקת מתג דביק / מפסק מגע / מקלדת מורחבת 7 מקשים לחנ"מ מסוגים שונים (כולל מתגי ברייל) |  |  | 250 |  |
| 26 | מסך LCD 52 אינץ – 70 אינץ' |  |  | 250 |  |
| 27 | מצלמות במעגל סגור לחינוך מיוחד |  |  | 150 |  |
| 28 | מדפסות כתב ברייל |  |  | 150 |  |
| 29 | צג מסך ברייל |  |  | 150 |  |
| 30 | מוט היגוי עם לחצים גדולים מסוגים שונים |  |  | 150 |  |
|  | סה"כ מחשבים ופריטים לאזור |  |  | 92,500 |  |

שירותים אופציונליים  - סל שירותים אופציונליים

| מספר | השרות | משקל בסל ליח' Q | מחיר ₪ ללא מע"מ P | מחיר ₪ כולל מע"מ S=P*Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | פריטים |  |  |  |
| 1 | שרות שנתי ללוחות אינטראקטיביים ("לוח חכם") | 7% |  |  |
| 2 | שרות שנתי למסך נגלל ידני | 4% |  |  |
| 3 | שרות שנתי למסך נגלל חשמלי | 3% |  |  |
| 4 | שרות שנתי למקלדת | 3% |  |  |
| 5 | שרות שנתי לעכבר | 3% |  |  |
| 6 | שרות שנתי לסורק A3 בית ספרי | 3% |  |  |
| 7 | שרות שנתי לסורק אישי | 3% |  |  |
| 8 | שרות שנתי לסורק A3 / תוויין | 3% |  |  |
| 9 | שרות שנתי למצלמה אישית למחשב נייח | 4% |  |  |
| 10 | שרות שנתי למצלמה כיתתית | 5% |  |  |
| 11 | שרות שנתי למדפסת שעווה | 3% |  |  |
| 12 | שרות שנתי למדפסת תלת מימד- ראש הדפסה אחד | 3% |  |  |
| 13 | שרות שנתי למדפסת תלת מימד- שני ראשי הדפסה | 3% |  |  |
| 14 | שרות שנתי למסך טלוויזיה /LCD/ פלזמה עד 42 אינץ' | 5% |  |  |
| 15 | שרות שנתי למסך טלוויזיה /LCD/ פלזמה מעל 42 אינץ' | 5% |  |  |
| 16 | שדרוג / התקנת מערכת הפעלה בשרת (לא כולל עלות התוכנה) | 9% |  |  |
| 17 | שדרוג והתקנת תוכנת אנטי וירוס (לא כולל עלות התוכנה) | 9% |  |  |
| 18 | התקנת תוכנה בודדת מחבילת School Agreement | 9% |  |  |
| 19 | עלות הפעלת כלל שירות התחזוקה מרחוק "בחלון זמן" ליום פעילות נוסף | 8% |  |  |
| 20 | עלות הפעלת כלל שירות התחזוקה מרחוק "בחלון זמן" לשעת פעילות נוספת | 8% |  |  |
|  | סה"כ | 100% |  |  |

- נספחים.

- נספח 0.7.2.2.ג תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות.....................................................117

- נספח 0.7.2.4 א' הצהרת מחזור כספי................................................................................... 119

- נספח 0.7.2.4 ב'. היעדר הערת "עסק חי".............................................................................. 120

- נספח 0.7.2.4 ג'. מחזור כספי ספק משנה.............................................................................. 121

- נספח 0.7.2.5 א'  דרישות ותק ונסיון.....................................................................................122

- נספח 0.7.2.5 ב'  דרישות ותק ונסיון ספק משנה ....................................................................124

- נספח 0.7.3 אישור עו"ד לגבי רישום תאגיד וזכויות חתימה בתאגיד.........................................125

- נספח  0.7.4 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים..............................................126

- נספח 0.7.5 אישורים והתחייבויות נוספות של המציע.............................................................127

- נספח 0.7.6 תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות....................................................................128

- נספח 0.7.7 תצהיר המציע בדבר העדר ניגוד עניינים...............................................................129

- נספח 0.7.8 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז..................................................................130

- נספח 0.7.9 שמירת סודיות ואי פרסום..................................................................................132

- נספח 0.7.10 שימוש בתוכנות מקוריות..................................................................................134

- נספח 0.8.1 ערבות בנקאית..................................................................................................135

- נספח 0.8.2 חוזה התקשרות................................................................................................137

- נספח ז' ביטוח...................................................................................................................146

- נספח 0.8.4 חוזה לשימוש בפורטל ספקים.............................................................................151

- נספח 0.13.2 משקלות ואמות מידה......................................................................................161

- נספח 0.16.4 אישור לתשלום...............................................................................................166

- נספח 2.1 ס"ק 12...............................................................................................................168

- נספח 2.1 ס"ק 13...............................................................................................................169

- נספח 2.3 חלוקת הארץ לאזורי שרות....................................................................................170

- נספח 2.5.1.2 ס"ק 8............................................................................................................172

- נספח 4.1.2.5. מבנה קורות חיים..........................................................................................175

- נספח 4.1.2.10  ספקי משנה.................................................................................................177

- נספח 4.3.3  רמת שרות נדרשת.............. ..............................................................................178

- נספח  4.3.2.1  רמת שרות נדרשת.........................................................................................186

- נספח 4.3.3.3  איסוף נתוני רמת שרות...................................................................................188

- נספח .4.3.3.6  שאלון שביעות רצון.............  ........................................................................189

- נספח 4.4.2  נהלי עבודה......................................................................................................191

- נספח 4.5.3.6  תחזוקה מונעת..............................................................................................203

- נספח 2.6 דוגמאות לדוחות תפעוליים...................................................................................205

נספח 0.7.2.2.ג

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד  הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 חלות על המציע והוא מקיים  אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________	      ____________________	      ____________________

תאריך		                    חותמת ומספר רישיון    		                חתימה

נספח 0.7.2.4 – א'

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2018 וביום __31.12.2019 וביום 31.12.2020__ (1)

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים 2018, 2019, 2020 __ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה 2018, 2019, 2020_____ (1) הינו גבוה מ _____,000,00050__ ₪  (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).

בכבוד רב,

_____________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כוחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח

.

## נספח 0.7.2.4 – ב'

תאריך: ______________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל לחינוך טכנולוגי

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית (להלן: "המכרז") - אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי"

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.

לחילופין: (נא למחוק את המיותר)

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

- חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתנו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר אושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נוב' 2018.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח 0.7.2.4 – ג' – ספק משנה

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2018 וביום __31.12.2019 וביום 31.12.2020__ (1)

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים 2018, 2019, 2020 __ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה 2018, 2019, 2020_____ (1) הינו גבוה מ _____,000,0008__ ₪  (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).

בכבוד רב,

_____________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כוחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח

נספח 0.7.2.5 – א'

לכבוד

משרד החינוך

מינהל לחינוך טכנולוגי

הנדון: מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז שבנדון.

- למציע ותק של שלוש שנים לפחות בתחום מתן שרותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב .

| מס"ד | שם לקוח | פירוט פעילות רלוונטית | שנות פעילות | מספר פריטים בשרות | פרטי איש קשר אצל הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

- המציע המגיש הצעה לאזור אחד -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 20,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד. על המציע לצרף להצעתו נספח, עם שמות הלקוחות וכמות המחשבים להם ניתן שירות כאמור, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע המגיש הצעה לשני אזורי -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 30,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד. על המציע לצרף להצעתו נספח, עם שמות הלקוחות וכמות המחשבים להם ניתן שירות כאמור, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע המגיש הצעה לשלושה אזורים  -  סיפק, בכל אחת מהשנים 2018-2019-2020, שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, בהסכמי שרות שנתיים  ל 40,000  מחשבים לפחות מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד. על המציע לצרף להצעתו נספח, עם שמות הלקוחות וכמות המחשבים להם ניתן שירות כאמור, מאושר על ידי עורך דין של המציע.

- המציע מעסיק בקביעות ב- 24 החודשים האחרונים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה  לפחות 50 טכנאים קבועים (כולל עובדים שהיו בחל"ת) במתן שרותי תחזוקת מחשבים וציוד תקשוב, תמיכת Help-Desk ומתן שירותי תמיכה מרחוק כנדרש במכרז זה . על המציע לצרף להצעתו בנספח זה, את שמות 50  הטכנאים והגדרת תפקידם, מאושר על ידי עו"ד  של המציע.

- מציע חייב ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי תחזוקה למחשבים וציוד תקשוב בדומה לנדרש במכרז זה. יינתן יתרון לבעלי ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה כאמור, במערכת החינוך

- המציע מתחייב שהיקף פעילותם של ספקי המשנה מטעמו של המציע לא יעלה על  - 25% מהיקף סך כל עמדות המחשב בכל אזור הכלול בהצעתו

- המציע מפעיל מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת לצורך מתן שירותי תחזוקה מרחוק כנדרש במכרז זה

- למציע אישור תו תקן בתחום מתן שירותי מחשוב. האישור המצורף יהיה אישור  ISO 9001;2015

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	            ______________________	        _____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

נספח 0.7.2.5 – ב'

לכבוד

משרד החינוך

מינהל לחינוך טכנולוגי

הנדון: מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז שבנדון.

- ספק המשנה מטעמו של המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים מלאות ורצופות במתן שרותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

- ספק המשנה מטעמו של המציע,  סיפק בכל אחת מהשנים 2019,2020, 2018-שרותי תחזוקה (לא כולל אחריות) ותמיכה לציוד מיחשוב, ובכלל זאת שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, רשתות תקשורת, מדפסות, מקרנים וציוד מולטימדיה כנדרש במכרז זה, ל-3,000  מחשבים לפחות.

| מס"ד | שם לקוח | פירוט פעילות רלוונטית | שנות פעילות | מספר פריטים בשרות | פרטי איש קשר אצל הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	            ______________________	        _____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

נספח 0.7.3

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מר מוהנא פארס – סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי

א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים  וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

- אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

עו"ד/ (שם מלא)

1.1  שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:	______________________________

1.2  סוג התארגנות:			______________________________

1.3  תאריך התארגנות:			______________________________

1.4  מספר מזהה:			______________________________

1.5  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע למכרז הנדון ומספרי ת.ז. שלהם:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע] הינו/ם ______________ ת.ז. ______________ ו- ______________ ת.ז. _________________ וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________ [הגוף המציע] לצרכי המכרז הנדון.

בכבוד רב,

______________________	__________________	___________________

שם מלא	עו"ד	חתימה וחותמת

_____________________________	______________________

כתובת		טלפון

נספח 0.7.4

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מר מוהנא פארס – סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי

הנדון: מכרז פומבי  מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים במסגרת המכרז שבנדון, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953

חוק החניכות, תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963

חוק שכר המינימום, תשמ"ז – 1987

חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח – 1988

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי), תשנ"ה – 1995

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ה – 1996

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

חתימה וחותמת תאגיד: _________________

נספח 0.7.5

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מר מוהנא פארס – סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי

הנדון: מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

אני, הח"מ ________________, מספר ת"ז _______________________, הועבד בתאגיד ______________(להלן המציע), מצהיר בזאת כי:

- אני נושא המשרה במציע אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במענה למכרז שבדון.

- אני מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- אני מאשר כי המציע הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי המכרז שבנדון.

- אני מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידי המציע פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. אני מתחייב כי המציע יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה.

- אני מתחייב כי לאחר זכיית המציע במכרז, אמציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז שבנדון.

- אני מאשר שהעברתי את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמי, שפרטיו להלן: (שם סוכן ביטוח/חברת ביטוח).

- המציע בעל הסמכה תקפה לתקן אבטחת מידע ISO27001 במועד פרסום המכרז, במידה ואין ברשותו הסמכה תקפה,  מתחייב המציע לקבל את ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה/קבלת ההזמנה.

| שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- |

נספח 0.7.6

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי  מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד  היקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.7

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך ההתקשרות עם המשרד לצורך מתן שירותים נשואי המכרז, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת רכישות ענ"א במשרד החינוך אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן שירותים נשואי המכרז, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן שירותים נשואי המכרז בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 לעיל, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.8

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים  וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 2 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 2 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.9

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית  עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהיר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

| "עובד" - | כל אחד מעובדי המציע אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד; |
| --- | --- |
| "מידע" - | כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. |
| "סודות מקצועיים" - | כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. |

שמירת סודיות

- הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

- למרות האמור לעיל, בגדר מידע ו/או סודות מקצועיים לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שהמציע העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי המציע טרם חתימה על הסכם ההתקשרות עם המשרד.

אי פרסום

- הנני מתחייב שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיי על פי חוזה ההתקשרות לביצוע שירותים על פי המכרז, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. עם זאת, מובהר כי התחייבות זו של המציע לא תחול על כל פרסום ו/או דיווח בהם חייב הספק על פי כל דין.

תקופת ההתחייבות

- התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.

החתמה של מועסקים

- הנני מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידי המציע בביצוע חוזה ההתקשרות למתן השירותים נשואי המכרז יחתמו על התחייבות זו לשמירת סודיות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.10

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים לתחזוקת  מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ומתן השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.8.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז פומבי מספר  92/10.2021 בהיקפים משתנים תחזוקת  מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת מורשי החתימה וחותמת של הבנק

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

נספח 0.8.2

חוזה בעקבות מכרז

שנחתם ביום _____ בחודש ____ לשנת _____, בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל, המיוצגת על ידי מר מוהנא פארס – סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי וחשב משרד החינוך (להלן המשרד), המורשים לחתום בשם המדינה על-פי הרשאות שפורסמו בילקוט פרסומים מס' 5784 תשס"ח מיום 10/03/2008 בעמ' 2185 (להלן המדינה).

מצד אחד;

לבין

חברת ________ מספר רישום חברה ____ מרחוב __________ (להלן צד ב') באמצעות מורשי חתימה __________________________

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד פרסם מכרז פומבי _מספר 92/10.2021__ שעניינו "מכרז בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית " (להלן השירותים); |
| --- | --- |
| והואיל: | וצד ב' זכה במכרז על פי הצעתו מיום ____________, והוא מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למתן השירותים הנדרשים על ידי המשרד ברמה גבוהה במסגרות ארגונית משלו; |
| והואיל: | המדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה, ולאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בישיבה______________ |

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

בחוזה זה תהיה למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם נאמר אחרת:

המכרז – מכרז מס' 92/10.2021

המינהל - מינהל לחינוך טכנולוגי

- כללי

המבוא לחוזה זה, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו יחד איתו.

הנספחים לחוזה זה הם:

| נספח א' - | מסגרת העבודה |
| --- | --- |
| נספח ב' - | הצעת צד ב' מיום_______ |
| נספח ג' - | מכרז מכרז פומבי בהקפים משתנים מספר 92/10.2021 מכרז לתחזוקת מחשבים ציוד תקשוב וציוד הקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית על נספחיו |
| נספח ד' - | ערבות בנקאית/חברת ביטוח |
| נספח ה' - | התחייבות להעדר ניגוד עניינים |
| נספח ו' - | התחייבות לשמירה על סודיות ואי פרסום |
| נספח ז' - | נספח ביטוח |

סתירה בין מסמכים

הצעת צד ב' מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה של סתירה, או של אי התאמה בין הצעת צד ב' לבין יתר נספחי החוזה, כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

תקופת התקשרות והזמנת שירותים

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה הינה לשנה אחת

זכות ברירה

למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לחמש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

מימוש זכות הברירה יעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. החוזה יתחדש על פי תנאי החוזה המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים בשיעור של 30% בשנה. הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי החוזה, לאחר אישור ועדת הרכישות במשרד. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

לצד ב' לא תהיה בלעדיות במתן השירותים והמשרד רשאי לקבל את השירותים נשואי חוזה זה, ושירותים מכל סוג אחר, מכל גורם אחר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- התחייבויות צד ב'

צד ב' מתחייב להקצות את המשאבים, ובכללם כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים המפורטים במכרז, וכן לעמוד ברמת השירות הנדרשת כמפורט במכרז.

צד ב' מתחייב לספק את השירותים והפעילויות הנדרשים במכרז, במיומנות ובמקצועיות, בהיקפים הכלולים במסגרת העבודה ותוך עמידה בלוח הזמנים, הכל כמפורט במכרז.

צד ב' מתחייב על עמידה קפדנית בלוח הזמנים.

צד ב' מתחייב לתת למשרד כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ"י חוזה זה.

צד ב' מתחייב למתן אחריות כוללת לביצוע הפתרון במלואו.

כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם, לוח הזמנים לביצועם וכל פרט אחר הקשור לביצוע השירותים על פי חוזה זה, במידה ואינם מפורטים בנספחים לחוזה זה, ייקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם צד ב'.

צד ב' מתחייב להבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת מתן השירותים, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

צד ב' מתחייב ליישם את תכנית ההיפרדות, כמפורט בסעיף 4.9 למכרז.

צד ב' מתחייב לעבוד בפורטל הספקים, כמורט בסעיף 0.8.4 למכרז.

התחייבויות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מתחייב המשרד כדלקמן:

להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

למנות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים, זאת בתוך 7 ימי עבודה מעת שהתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

פיקוח

נציגיה המוסכמים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים, להתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב', אשר יתקן את הדרוש תיקון בתוך שבעה (7) ימי עבודה או בתוך פרק זמן סביר אחר, שייקבע על ידי נציג המדינה.

נציגי המדינה יהיו רשאים לקבל לבקשתם, בכל עת סבירה, אישור מכל גורם מקצועי מוסמך מתאים אצל צד ב', לרבות רואה חשבון, בכל הנוגע לביצוע חוזה זה, זאת בהתאם לדרישת המדינה.

אישור עובדים

צד ב' מתחייב שלא להחליף ביוזמתו את מנהל הפרויקט, מנהל טכני/מקצועי, מנהל אדמיניסטרטיבי ומנהל המוקד (להלן עובדי מפתח), ללא אישור מראש ובכתב של מנהל המינהל.

אם בתקופת ההתקשרות יבקש צד ב' להחליף עובד מפתח בעובד אחר, הוא מתחייב להודיע על כך למינהל 30 (שלושים) יום לכל הפחות טרם מועד החילופין, ולקבל על כך את הסכמת המינהל. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות צד ב' לרמת העובדים ורמת השירות.

התמורה

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ישלם המשרד לצד ב' סכום שלא יעלה על _________  ₪ (להלן התמורה), כמפורט במסגרת העבודה ועל פי הביצוע בפועל. המשרד רשאי לשנות את הכמויות של הפריטים המצויים במסגרת העבודה ובלבד שעלות ההיקף הכולל של הפריטים לא יחרוג מהתמורה.

מע"מ

- התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד עם כל תשלום ותשלום.

סופיות התמורה

- התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים, בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא. מובהר, כי בגין הליך היפרדות לא תשולם כל תמורה נוספת, מעבר לזו המנויה בסעיף 8.1 לעיל.

נוהל התשלום

- התשלומים בהתקשרות זו יהיו כמפורט בסעיף 0.16.4 למכרז.

הצמדה

ההצמדה בהתקשרות זו תהיה כמפורט בסעיף 0.16.3 למכרז.

קיזוז תשלומים

- מכל התשלומים המגיעים לצד ב' ינוכו הפיצויים המוסכמים, אם יקרו האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 18 להלן.

- בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לצד ב', בהודעה של חודש מראש.

תשלומי יתר

- בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופה ההתקשרות, יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה, לאור דו"חות וחשבונות של צד ב' שאושרו על ידי המשרד. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר, יחזירם צד ב' למדינה בתוך 30 (שלושים) יום, כשהם צמודים, כאמור בסעיף 8.5 לעיל.

חוק התקציב

- חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

שמירת סודיות, אי פרסום ואבטחת מידע

סודיות

צד ב' מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

צד ב' מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע חוזה זה, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עלולות להוות עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

למרות האמור לעיל, בגדר מידע סודי לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שצד ב' העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי צד ב' טרם חתימת חוזה זה.

אי פרסום

- צד ב' מתחייב בזאת שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיו על פי חוזה זה, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

אבטחת מידע

- מבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי סעיף 2.7  למכרז, צד ב' מתחייב כדלקמן:

להיות אחראי כלפי המשרד על המידע שהועבר לרשות צד ב' ולחזקתו במסגרת חוזה זה לרבות על: דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, או מידע לגבי נתונים אישיים מערכות מידע ומרשם של מוסדות החינוך בפרט והמשרד בכלל.

לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג למשרד על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

למנוע גישה למערכות המחשב של צד ב' או המשרתות אותו לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב כנספח.

לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

איסור המחאת זכויות

- צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים, את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי אישור מראש ובכתב של המשרד. ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, יישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו או אחריות על פי דין.

התחייבות שלא להעסיק

- צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד, כל עוד חוזה זה בתוקף.

יחסי הצדדים

צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו, או בין מי מהמועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה, לבין המדינה.

צד ב' מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידי בביצוע חוזה זה, כי בינם לבין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

תשלומים בגין המועסקים

צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו, לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכו'.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישתה הראשונית, בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור, עד לגובה התמורה על פי חוזה זה, או עד לגובה הביטוח לפי הסוגים הנזכרים סעיף 14 להלן, לפי הגבוה מביניהם, וככל שיחולו על צד ב' חובות כאמור, והכל בהתאם לחובותיו על פי כל דין, בין אם היה צד להתדיינות הנוגעת בדבר ובין אם לאו.

מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

כפיפות לחוק מבקר המדינה

- מוסכם בין הצדדים כי צד ב' יעמוד לביקורת של מבקר המדינה וייחשב לגוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959, בכל הקשור לקיום חוזה זה. זאת, גם מעבר לתקופת ההתקשרות. מובהר, כי סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב'.

נזיקין, שיפוי ופיצוי

צד ב' יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

גבול אחריות צד ב' לפיצוי ו/או שיפוי המשרד בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק (או לחילופין סכום השווה ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת ההסכם מחולקת המספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מסך 500,000$.

- אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של הספק כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי, לפי הגבוה מביניהם).

מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

- נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

- נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי צד ב' ו/או עובדי ו/או שלוחיו;

- תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שצד ב' אחראי להם, על פי כל דין, או על פי חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה באופן מידי בגין כל סכום שחויבה לשלם עד לגובה סכום התמורה על פי חוזה זה.

מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

בעלות על המערכת, זכויות יוצרים וזכויות שימוש

התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, הנתונים המפורטים וכל חומר אחר שהכין צד ב' במסגרת חוזה זה (למעט מתודולוגיות, נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים שלא פותחו במיוחד לצורך פרויקט זה) וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

צד ב' לא יעביר את המסמכים, שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת, או אחרת או קטעים מהם.

צד ב' מצהיר כי לא הפר או לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה.

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה מפרה חבילת תוכנה הנמצאת בשימושו של צד ב' לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה, זכויות יוצרים תקפות, מתחייב צד ב' לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, אם יחויב, לרבות הוצאות משפט שיפסקו עד לגובה סכום התמורה על פי הסכם זה.

- מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

מבלי לפגוע באמור לעיל, יעשה צד ב' כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את חבילת התוכנה המפירה, בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, או פטנטים.

הפרת חוזה

מוסכם בין הצדדים כי הפרה של אחד מהסעיפים 4, 6, 7, 9, 10, 11 -ו 13 תחשב להפרה יסודית של החוזה.

בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו, או באמצעות מי מטעמו, וצד ב' יהיה חייב לשפות את המשרד בין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לו בגין כך. זאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למשרד על פי כל דין.

בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי, וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נוסף על כל האמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב', בהתרחש אחד המקרים הבאים:

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש צד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם ימונה נאמן לפשיטת רגל לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

אם צד ב' הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר, או שהעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי אישור מראש ובכתב של המשרד.

אם צד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

כשיש בידי המשרד הוכחות, להנחת דעתו, שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנראה כלשהי, בקשר לחוזה זה.

ערבות ביצוע

להבטחת כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. הערבות תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות. נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהופיע כנספח 0.7.1. למכרז.

אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

המצאת הערבות

- צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות, בצרוף החוזה החתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מדרישת המשרד.

חילוט הערבות

- הפר צד ב' את החוזה הפרה יסודית ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין, יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי המשרד למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד. כל זאת מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד לפי כל דין.

שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA)

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 14 ו- 17 לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע צד ב' את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר את הוראות מסמכי המכרז, על פי המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי/קנס המוסכמים (להלן יחד הפיצויים המוסכמים) וצד ב' יהיה מחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים.

רשימת מדדי השירות, אופן מדידתם, אופן חישוב הציון לכל מדד, אופן חישוב ציון כולל של עמידה במדדי רשת השירות, רמת השירות הנדרשת בכל מדד ומשקל המדד בציון לרבת השירות, מפורטים בסעיף 4.3.3 ובנספח 4.3.3. למסמכי המכרז.

המשרד יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את צד ב' מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה זה, ומחובות צד ב' לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

צד ב' אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין.

בירור מחלוקות

בירור כל מחלוקת הקשורה או הנובעת ממתן שירותים על פי חוזה זה, תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

קיומם של בירורים, כאמור לעיל, לא יהיה בהם כשלעצמם כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

על בירורים לפי סעיף זה, לא יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

שונות

חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר אחר שנערכו קודם לחתימתו של חוזה זה.

שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד שנשלחה. אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הרלוונטי בירושלים.

- ולראיה באו הצדדים על החתום

| - בשם המדינה | - בשם צד ב' |
| --- | --- |

נספח ז' ביטוח

- צד ב'  מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החינוך, מינהל חינוך טכנולוגי, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות המעבידים

  - צד ב' יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך  20,000,000 ₪  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

- מנהלים, טכנאים, מוקדנים, מדריכים ובעלי תפקידים אחרים שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד  שלישי.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל  ו/או רכוש מוסדות החינוך שצד ב' או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו יבוטל.

- רכוש מדינת ישראל ו/א רכוש מוסדות החינוך ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב'  והפועלים מטעמו.

    - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

__________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

  - ביטוח אחריותו החוקית של צד ב' בקשר למתן שירותי תחזוקת תשתיות מחשוב במוסדות חינוך, כולל גם הפעלת מערכת שליטה ובקרה לציוד מרושת, ניהול ממוחשב של מלאי חומרה ותוכנה, תחזוקת החומרה, מערכות הפעלה ורשתות תקשורת מקומית, הפעלת מוקד תמיכה (HELP DESK) לתמיכה טכנית מרחוק ולתמיכה באתר הלקוח, סיוע בבעיות תקשורת, מיפוי ראשוני של הציוד,  איתור ותיקון תקלות, אספקת חלפים, מתן שרות תחזוקה שוטפת מרחוק לנתבים, הוספת שירותים כתוצאה משינויים וחידושים טכנולוגיים, תחזוקה מונעת, ביצוע גיבויים , ניטור שרתים ותחנות עבודה מרושתות, ניהול מצאי (אינוונטר) ציוד המחשוב ושרותי האינטרנט שניתנים לבתי הספר, העברת ציוד מחשוב מאחריות יצרן (עם סיומה) לאחריות הספק, תיעוד וניהול מעקב אודות הפניות והתקלות במערכת ממוחשבת והעברת דוחות למשרד, עבור משרד החינוך, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

  - הפוליסה תכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:

- בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי- כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות.

- חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב' או מי מטעמו.

- פעילות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין מתן שירותי תחזוקת תשתיות מחשוב במוסדות חינוך, כולל גם הפעלת מערכת שליטה ובקרה לציוד מרושת, ניהול ממוחשב של מלאי חומרה ותוכנה, תחזוקת החומרה, מערכות הפעלה ורשתות תקשורת מקומית, הפעלת מוקד תמיכה (HELP DESK) לתמיכה טכנית מרחוק ולתמיכה באתר הלקוח, סיוע בבעיות תקשורת, מיפוי ראשוני של הציוד,  איתור ותיקון תקלות, אספקת חלפים, מתן שרות תחזוקה שוטפת מרחוק לנתבים, הוספת שירותים כתוצאה משינויים וחידושים טכנולוגיים, תחזוקה מונעת, ביצוע גיבויים , ניטור שרתים ותחנות עבודה מרושתות, ניהול מצאי (אינוונטר) ציוד המחשוב ושרותי האינטרנט שניתנים לבתי הספר, העברת ציוד מחשוב מאחריות יצרן (עם סיומה) לאחריות הספק, תיעוד וניהול מעקב אודות הפניות והתקלות במערכת ממוחשבת והעברת דוחות למשרד

  - גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - מרמה ואי יושר של עובדים.

    - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

    - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים.

    - אחריות צולבת - Cross Liability אולם הביטוח לא יכסה תביעות צד ב' כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו, טופלו, ותוחזקו על ידי צד ב' וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוחים נוספים:

צד ב' ידאג ויוודא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל - משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם ויכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מצד ב'  יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל - משרד החינוך בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל משרד החינוך, ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- צד ב'  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב'  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל משרד החינוך בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי צד ב'  למשרד החינוך, עד למועד חתימת החוזה. צד ב'  מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות צד ב' לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בסעיפי הביטוח לעיל. על צד ב' יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.

- מדינת ישראל – משרד החינוך, שומרת לעצמה את הזכות לקבל מצד ב' בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת צד ב' בסעיפי הביטוח לעיל ו/או מכל סיבה אחרת, צד ב'  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. צד ב'  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף זה. מוסכם כי צד ב' יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- צד ב'  מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – משרד החינוך, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החינוך, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על צד ב'  לפי החוזה, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על צד ב', ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות לרבות גוף ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב'  מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידה בתנאי סעיף מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

נספח 0.8.4

חוזה - פורטל הספקים הממשלתי

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה פורטל ספקים ממשלתי, מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה ("פורטל הספקים הממשלתי");

ו ה ו א י ל :

והמשתמש, שהוא ספק של הממשלה, מעונין לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי במסגרת מתן השירותים לממשלה;

ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לאפשר למשתמש לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן;

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים

  - בעת השימוש בפורטל הספקים לביצוע הפעולות המנויות להלן בס' 2 יגברו הוראות חוזה זה על כל הסכם אחר שנחתם בין הממשלה או משרד ממשרדי הממשלה, לבין המשתמש, אלא אם כן נאמר אחרת בחוזה להלן.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

- נספח א' לחוזה –דרישות לתשתית מקומית;

- נספח ב' לחוזה – הצהרת נציג המשתמש, ומינוי נציג;

- נספח ג' לחוזה – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך;

  - המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק א' – פורטל הספקים

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - בכפוף לאמור בהסכם זה, באמצעות פורטל הספקים הממשלתי יוכל המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

  - הממשלה רשאית להוסיף או לגרוע מהפעולות שניתן לבצע במסגרת פורטל הספקים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולצרכיה. במקרה של שינוי כאמור תודיע הממשלה למשתמש על השינוי הצפוי כ-30 יום מראש, ותודיע לו על הדרך החלופית לביצוע פעולות אלו.

- תקינות פורטל הספקים

  - הממשלה אחראית על התחזוקה של פורטל הספקים הממשלתי, ותעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי.

  - במסגרת התחזוקה של פורטל הספקים ובשל צורך לטיפול בתקלות או לתחזוקה שוטפת, ייתכן כי הפורטל או פעולות מסוימות המבוצעות באמצעותו לא יהיו זמינות לפרק זמן מסוים, הפורטל יפעל באיטיות או שהמשתמש יידרש לבצע פעולות מסוימות בשנית. למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הממשלה בשל הצורך לבצע פעולות תחזוקה וטיפול בתקלות. הממשלה, ככל הניתן, תיתן התרעה מראש במקרים כאמור.

  - על המשתמש להודיע לנציג הממשלה כמפורט בס' 5(2) להלן על תקלות בפורטל הספקים, ולא תהיה לו טענה בשל אי טיפול בתקלה עליה הוא לא דיווח.

- שינויים בדרכי העבודה בפורטל הספקים

  - הממשלה רשאית מעת לעת לעדכן את מערכות המחשוב שלה, ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה ושינויים מערכות המחשוב, ובהתאם המשתמש יידרש לבצע התאמות על מנת לפעול בפורטל הספקים.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמש.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי החוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה חדש במקום החוזה הנוכחי או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יוכל להפסיק את בפעילותו בפורטל הספקים הממשלתי ע"י סירוב לבצע את השינויים, בכפוף להתחייבויותיו כלפי הממשלה או משרדי הממשלה להם הוא נותן שירותים. על המשתמש לשלוח את סירובו כאמור בכתב לנציגות הממשלה האחראית מטעמה של הממשלה לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל ("נציגות הממשלה") תוך 30 יום מיום המשלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- תמיכת משתמשים בפורטל הספקים

  - מוקד רישום טלפוני – נציגות הממשלה מפעילה מוקד רישום טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00, כאשר הממשלה תודיע מראש על שינוי במועדי פעילות מוקד הרישום. מוקד הרישום יעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים, אולם מובהר, כי ייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה.

מוקד הרישום ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לעניין רישום לפורטל הספקים בלבד. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה בכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות. תשובות שניתנו ממוקד הרישום בנושאים שאינם בתחום אחריותם לא יחייבו את הממשלה.

  - מוקד לתמיכה בתקלות טכניות ותפעול המערכת – בפורטל הספקים הממשלתי ישנה אפשרות לדווח באופן מקוון על תקלות טכניות שנתגלו בפורטל. במידה והתקלה בפורטל הספקים הממשלתי מונעת את שליחת הדיווח על התקלה באמצעות הפורטל, ניתן יהיה לשלוח דיווח על התקלה למייל: CCC@MOF.GOV.IL . הטיפול בתקלות כאמור תהיה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב בפגיעה הנגרמת למשתמש, בהקצאת המשאבים הנדרשת לטיפול בבעיה, ובצרכי המערכת כולה.

- אחריות הצדדים

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ותעשה כל מאמץ סביר למניעת חשיפת מידע של המשתמש הנמצא בפורטל ובכלל זה פרטי המשתמשים ונציגיהם, פרטי הזמנות, דיווחי ביצוע, חשבוניות וכדו'. ככל שלמרות שהממשלה פעלה כנדרש ממנה נגרמה פגיעה באבטחת המידע של המשתמש, לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי הממשלה.

  - בכפוף להפעלת ותחזוקת פורטל הספקים הממשלתי בהתאם למפורט בחוזה זה, המשתמש מוותר על כל תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף למשתמש או לכל צד שלישי, הנובעים משימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - בכל מקרה בו מעשה או מחדל של המשתמש בפורטל הספקים, בזדון או בניגוד להוראות הפורטל והחוזה, גרמה לנזק לממשלה או לכל צד שלישי, יישא המשתמש באחריות מלאה בגין הנזק.

פרק ב' – פעילות במסגרת הפורטל

- התנהלות בפורטל הספקים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי אינו כרוך בתשלום לממשלה בגין הקמת ותחזוקת פורטל הספקים, עלויות אלו הן על חשבון הממשלה.

  - המשתמש נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק גישה לפורטל, ובכלל זה הקמת התשתית המקומית  הנדרשת ממנו על מנת להתחבר לפורטל (כמפורט להלן בס' 9), עלויות הנגזרות משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת לתחזק את הגישה לפורטל ולפעול בהתאם להנחיות הממשלה במסגרת הפורטל.

  - משתמש יבצע את הפעולות המנויות לעיל בס' 2, בפורטל בלבד. יחד עם זאת הממשלה או המשרד הממשלתי לו הספק נותן שירותים רשאי להחריג הזמנה מסוימת כך שהפעולות המתוארות לעיל בס' 2 לא יבוצעו בעניין אותה הזמנה בפורטל הספקים הממשלתי, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממשלה או המשרד, ובכפוף להנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת ביצוע פעולות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמש יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות שיפורסמו ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

- ביצוע פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין

  - פעולות במסגרת הפורטל יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה בהתאם לס' 2ג חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל, והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט, מתבצעות בכפוף להנחיות רשות המיסים ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. בנוסף ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות הדין, הוראות רשות המיסים והנחיות הגורמים השונים בממשלה ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה ("תשתית מקומית").

  - הקמת התשתית המקומית, הפעלתה ותחזוקתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש ועל חשבונו. הממשלה לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - הממשלה רשאית, לדרוש מהמשתמש לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על מנת להמשיך לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.

- נציג המשתמש לפעולות בפורטל הספקים הממשלתי

  - לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, יקבע המשתמש נציג, או נציגים מטעמו אשר יוסמכו לפעול במסגרת פורטל הספקים הממשלתי בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא באמצעות נציג.

  - מינוי נציג על ידי המשתמש יהיה על ידי הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה. המשתמש יגיש את נוסח נספח ב' חתום והמאושר עבור כל נציג מטעמו לנציגות הממשלה כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - פעולות הנציג מטעם המשתמש בפורטל הספקים תחייב את המשתמש והוא לא יוכל לטעון כנגד תוקפה של פעולה שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל.

  - על המשתמש תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל פורטל הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של הנציג. במידה ואמצעי הזיהוי או כל רכיב תוכנה אחר אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף, על המשתמש לפעול לאלתר לטפל בחשיפה.

  - על המשתמש אחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי המשמש אותם לא יועברו לשום גורם אחר.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי חוזה זה.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות פניה לנציגות הממשלה ועל ידי ביטול המינוי של נציג מסוים, ומינוי של נציג חדש על ידי חתימה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' לחוזה זה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג שלו אשר חדל לפעול בשמו בפורטל הספקים או שכבר אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה בכתב לנציגות הממשלה תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לנציגות הממשלה בכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל הממשלה את הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 48 שעות, בימי עבודה של משרדי ממשלה, מיום קבלת ההודעה בכתב.

- ביצוע פעולות באמצעות התממשקות עם פורטל הספקים

  - הממשלה תאפשר לבצע חלק מהפעולות המפורטות לעיל בס' 2, אותן ניתן לבצע בפורטל הספקים הממשלתי, באמצעות ממשק ממוחשב עם התשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לדרישות הטכנולוגיות של הממשלה שפורסמו לצורך כך ("התממשקות").

  - התממשקות תתאפשר למשתמש בעצמו, ככל שיעמוד בדרישות הממשלה, או באמצעות "מתווך", אך לא בשתי האפשרויות באותו הזמן. לצורך סעיף זה מתווך הוא תאגיד, שותפות או יחיד אשר ביצע התממשקות עם פורטל הספקים וכן ביצע את כל פעולות הרישום הנדרשות על ידי הממשלה, ומציע לספקים של הממשלה ביצוע פעולות באמצעות התממשקות בפורטל הספקים הממשלתי. המתווך יכול לספק שירות זה על ידי מערכת ענן, פורטל ספקים חיצוני, או כל אמצעי אחר שאושר על ידי הממשלה.

  - כתנאי לביצוע התממשקות יהיה על המשתמש לעמוד בדרישות המפורטות בנספח ג' לחוזה זה, ולהגיש נספח זה חתום. בכל מקרה של שינוי במידע המופיע בנספח ג', על המשתמש לפנות לנציגות הממשלה בהקדם, ולהגיש נספח מתוקן.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את הממשלה להמשיך לאפשר ביצוע פעולות באמצעות התממשקות, וקיומה של אפשרות זו כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה.

פרק ג' – תנאים נוספים

- סיום החוזה וביטולו

  - בכפוף להתחייבות המשתמש כלפי הממשלה או אחד ממשרדי הממשלה, כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש או נציגו אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית, בהתראה של 7 ימים מהרגע שההפרה הגיעה לידיעתה, לבטל את החוזה, או לחילופין להעניק פרק זמן קצוב לשם לתיקון ההפרה על ידי המשתמש, לשביעות רצונה.

  - במקרה של נזק חמור למערכת או חשש לנזק כאמור, תהיה רשאית הממשלה לבטל את גישתו של המשתמש או נציגו לפורטל הספקים, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת למנוע את הנזק כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה, או אושרו באופן מפורש על ידי הממשלה.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע המפורט לעיל בס' 13(1), ואם יגיע אליהם מידע כאמור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא המידע. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למוקד התמיכה וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מוקד התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לנציגות הממשלה.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך ס"ק (א) ו-(ב) לעיל.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרות המפורטות בחוזה זה.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 
הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים לצורך ההסכם

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש-_________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם ______________________________________  חתימה ___________________________

שם  _____________________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש

שם __________________________________   חתימה________________________________

שם  _________________________________   חתימה  _________________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

"תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, לא כולל אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה.

א. התשתית המקומית שהמשתמש נדרש להעמיד לצורך התחברות לפורטל הספקים הממשלתי כוללת את הרכיבים הבאים:

- כרטיס חכם וסיסמא (Pin Number) עבור כל נציג של המשתמש;

- קורא כרטיסים;

- יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים);

- דפדפן אינטרנט אקספלורר 11  בלבד אפשר להוסיף גם דפדפן כרום;

- מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או WINSOWS 10, אין תמיכה במערכת xp בכל משרדי הממשלה;

- תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*;

- תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*;

- לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL;

* הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify בחינם ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע  הממשלתי בכתובת www.gov.il;

ב. אופן השגת כרטיס החכם, וקורא כרטיסים:

- הגישה לפורטל הספקים הממשלתי תתאפשר באמצעות כרטיס חכם המונפק על-ידי "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001 ("חוק חתימה אלקטרונית").

- ההתקשרות לרכישת הכרטיס החכם וכן קורא הכרטיסים יתבצע ישירות מול הגורם המאשר עימו יבחר המשתמש להתקשר. עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

- בעת הגשת בקשה לכרטיס חכם מול הגורם המאשר יש למלא את נספח ב' עבור הנציג המיועד, ולהציג את המינוי, על מנת שהגורם המאשר ינפיק עבורו כרטיס חכם.

- הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג מסוים מטעם המשתמש ואינו ניתן להעברה.

- אופן ביצוע הנפקת הכרטיס נעשית בהתאם לכללים של הגורם המאשר אשר אושרו על ידי "רשם הגורמים המאושרים" (כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית).

- ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם יכולים להשתנות בין גורמים מאשרים, אצל אותו גורם מאשר להשתנות לפי דרישות הרשם על הגורם המאשר, או בעקבות שינוי הוראות חוק ושינוי בתקנות הרלבנטיות.

ג. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות לתשתית מקומית, ובכלל זה לעדכן את דרישות התוכנה המופיעות לעיל, להוסיף דרישות נוספות, וכן לגרוע דרישות קיימות, כגון ביטול הצורך בכרטיס חכם וכדו'.

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי איש הקשר מטעמי/מטעם ............................ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לנציגות הממשלה על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש, בהתאם להנחיות החוזה.

- יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם נציגות הממשלה, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם המשתמש וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

נספח ג' – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך

א. התממשקות עם פורטל הספקים

  - בהתאם לאמור בנספח זה תאפשר הממשלה למשתמש התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, באופן שיאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות בפורטל הספקים הממשלתי באמצעות ההתממשקות, וזאת למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובנספחיו.

  - התממשקות תתאפשר למשתמש שיעמוד בעצמו או בעזרת מתווך, כהגדרתו בסעיף 11(2) לחוזה זה, בדרישות הטכנולוגיות והמנהליות של הממשלה. אישור על עמידה בדרישות הטכנולוגיות, וביצוע שאר הפעולות הנדרשות לשם התממשקות יינתן על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הממשלה.

  - המשתמש יישא בכל העלויות שהוא נדרש לשאת בהם לצורך ביצוע התממשקות. הממשלה לא תגבה מהמשתמש את העלויות שהיא נדרשה לשאת בהם כתוצאה מהתממשקות המשתמש, אלא במקרים חריגים, בהם הודיעה הממשלה למשתמש מראש כי בהתממשקות עימו הוא יישא בעלויות אלו.

  - התממשקות עם מערכת פורטל הספקים הממשלתי היא על אחריות המשתמש ולבקשתו. בביצוע פעולות באמצעות התממשקות מתחייב המשתמש לא להתכחש לפעולה שהתבצעה באמצעות ההתממשקות.

  - בנוסף לאמור בחוזה, המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מהתממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי בין בעצמו בין האמצעות מתווך.

ב. פעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות

  - נכון למועד החתימה על נספח זה, ניתן לבצע באמצעות התממשקות הגשת חשבוניות לפורטל הספקים הממשלתי וכן קבלת הזמנות.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת הפעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות בהודעה מראש, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש.

ג. ביצוע התממשקות באופן עצמאי

  - במידה והמשתמש מעוניין לבצע התממשקות ישירות בין מערכת המחשוב שלו לתשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, יהיה עליו לעמוד בדרישות הבאות:

    - עמידה בדרישות הטכנולוגיות – אשר פורסמו לצורך כך על ידי הממשלה.

    - הגשת תצהיר זה חתום – על ידי מורשי חתימה מטעם המשתמש.

  - אישור על עמידה בתנאים המופיעים לעיל יינתן על ידי נציג של נציגות הממשלה.

  - הממשלה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להפסיק את התממשקות המשתמש, והיא תודיע לו על כך כ-30 יום מראש.

  - במקרה של חשש לגרימת נזק לפורטל הספקים, תוכל הממשלה לבטל את התממשקות המשתמש באופן מידי.

  - הממשלה רשאית לקבוע כי סוגים מסוימים של ספקים, או ספקים בהיקפים כספיים מסוימים לא יוכלו לבצע התממשקות באופן ישיר מול הממשלה, אלא יוכלו לעשות זאת באמצעות מתווך בלבד.

ד. ביצוע התממשקות באמצעות מתווך

  - המשתמש מבין שאין כל חובה להתממשק באמצעות מתווך ושהוא יכול לעשות זאת באופן עצמאי, כמפורט לעיל.

  - המשתמש רשאי לבצע התממשקות על ידי מתווך, בהתאם לנוסח בהמשך נספח זה.

  - על מנת לבצע פעולות בעזרת התממשקות של מתווך המשתמש יצטרך להפיק "מפתח גישה" מתוך פורטל הספקים, בהתאם להנחיית הגורמים הרלוונטיים ולמסור אותו למתווך. החלפת מפתח הגישה מאפשרת לספק לנתק את המתווך בטווח זמן מיידי. בנוסף, ספק יוכל לנתק את המתווך בהודעה בכתב לנציגות הממשלה. במקרה זה ההרשאה של המתווך לפעול בשם הספק תבוטל תוך פרק זמן של עד 7 ימים.

  - הממשלה אינה צד להתקשרות בין המתווך למשתמש, ואינה נושאת באחריות כלשהי בגין החלטת המשתמש לבצע התממשקות בעזרת מתווך.

  - ביצוע פעולות באמצעות התממשקות של מתווך יהיה בהתאם להנחיות הממשלה.

  - הממשלה רשאית להפסיק את התממשקות המתווך בגין אי עמידתו בדרישות הממשלה, או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור הודעה על כך תועבר למתווך, ובאחריותו יהיה להודיע למשתמש על הפסקת הפעילות של הממשלה עימו.

  - הממשלה לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל פעולה, מחדל או רשלנות של המתווך, וכן כתוצאה שנגרמה כתוצאה מביטול ההתממשקות של המתווך.

ה. נוסח בקשה להתממשקות עם פורטל הספקים

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי: אני מעוניין לבצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לאמור בחוזה ובנספח זה. ברצוננו לבצע את ההתממשקות בעצמנו/באמצעות מתווך. (מחק את המיותר)

ביצוע התממשקות ללא מתווך:

- ידוע לי כי ביצוע ההתממשקות מותנה בעמידתי בכל הדרישות הטכנולוגיות שהציגה הממשלה. כמו כן ידוע לי כי ביצוע התממשקות דורשת מהממשלה לבצע מספר פעולות, וכי ייתכן שהליך זה יארך פרק זמן ארוך.

- בהגשת בקשה לביצוע התממשקות אני מסכים לכל התנאים שהוצבו על ידי הממשלה, ולכל האמור בחוזה ובנספח זה.

מינוי מתווך לצורך ביצוע התממשקות:

- המתווך מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינה חברת ............................ (להלן – המתווך), אשר למיטב ידיעתי ביצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי.

- ידוע לי שככל שתתגלה בעיה ביכולת ההתממשקות של המתווך, הממשלה יכולה לא לאשר את ההתממשקות באמצעות מתווך זה, או לחילופין לבטלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי שיעשה באמצעות ההתממשקות יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין, הכל בהתאם לתנאים שפורטו בחוזה ובנספח זה.

- ידוע למשתמש, כי למתווך מתאפשרת גישה למידע שלו המצוי בפורטל הספקים הממשלתי.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות של המתווך מול הממשלה, ואינה באה לגרוע או להוסיף להסכם זה.

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

# נספח 0.13.2 – משקלות ואמות מידה

איכות (40%)

| סעיף ראשי | סעיף משני |  | הצבעה במכרז |
| --- | --- | --- | --- |
|  | סעיף | משקל יחסי |  |
| סה"כ |  | 100 |  |
| הספק | משקל מוביל | 40 |  |
|  | - ותק ונסיון המציע במתן שרותי תחזוקה בתחום השרות הנדרש (משך ההתקשרות המצטברת בחודשים) (לפי דרישות המינימום בסעיף 0.2.1 לעיל, נדרש נסיון של 3 שנים לפחות בתחום) | 10% | לפי סעיף 4.1.2.2 ס"ק 1 ו-2 |
|  | ניסיון המציע במתן שירותי תחזוקת לציוד מחשוב למוסדות חינוך (בהתאם לפרוט מגוון האוכלוסיות מקבלי השרות כגון: הגיל הרך, תלמידים, בעלי מוגבלויות, נכויות ולקויות, ואוכלוסייה מקצועית כגון: מורים, אנשי מקצוע טכנולוגיים, עובדי מעבדות וכד') | 7% | לפי סעיף 4.1.2.2 ס"ק 3 |
|  | מספר המחשבים הכולל והמוכח הנמצאים בהסכמי שירות תחזוקה שנתיים בשנים 2018-2020 (לפי דרישות המינימום בסעיף 0.2.1 לעיל, נדרשים 20,000 מחשבים לפחות בכל שנה למציע המציע לאזור אחד, 30,000 מחשבים לפחות למציע המציע לשני אזורים ו-40,000 מחשבים למציע המציע לשלושה אזורים) מתוכם לפחות 3,000 עמדות מחשבים אצל לקוח אחד). | 30% | לפי סעיף 4.1.2.3 (הניקוד ינתן בהתאם לפרוט בשורת הסיכום בטבלה בסעיף זה) |

| סעיף ראשי | סעיף משני |  | הצבעה במכרז |
| --- | --- | --- | --- |
|  | סעיף | משקל יחסי |  |
| הספק (המשך) | מספר האתרים הכולל בהם מספק המציע שרותי תחזוקה לציוד מיחשוב | 5% | לפי סעיף 4.1.2.3 (הניקוד ינתן בהתאם לפרוט בשורת הסיכום בטבלה בסעיף זה) |
|  | כח אדם בחברה והתפלגותו | 7% | לפי הפרוט בטבלה בסעיף 4.1.2.4 |
|  | - הפעלת מרכז תמיכה טכנולוגי למתן שירותי תמיכה אצל לקוחות מוסדיים - מערך סניפי השירות של המציע ופריסתו הגיאוגרפי - כלי הניהול במוקד | 15% | לפי הפרוט בטבלה בסעיף 4.1.2.5 |
|  | מנהל הפרויקט – איש מפתח ניקוד בהתאם לנסיון בתחום וציון ממליצים | 6% | סעיף 4.1.2.7 סעיפים א' עד ד' וקו"ח מצורפים למענה |
|  | מנהל מוקד – איש מפתח ניקוד בהתאם לנסיון בתחום וציון ממליצים | 4% |  |
|  | מנהל טכני – איש מפתח ניקוד בהתאם לנסיון בתחום וציון ממליצים | 2% |  |
|  | מנהל אדמיניסטרטיבי – איש מפתח ניקוד בהתאם לנסיון בתחום וציון ממליצים | 2% |  |
|  | מבנה צוות מוקד התמיכה | 7% | לפי סעיף 4.1.2.8 |
|  | חו"ד לקוחות ממליצים - בפרויקטים הדומים לשירות המבוקש | 5% | סעיף 4.1.2.9 |
| סעיף ראשי | סעיף משני |  | הצבעה במכרז |
|  | סעיף | משקל יחסי |  |
| תכולת השירות | משקל מוביל | 43 |  |
|  | תכנית ביצוע המיפוי הראשוני וישור הקו | 15% | סעיף 2.5.1.2 |
|  | מתודולוגית לנהול מערך השרות והטכנאים | 10% | לפי סעיף 4.1.2.6 |
|  | מתודולוגיית הפתרון והיערכות המציע לסעיפי התחזוקה השוטפת | 25% | לפי סעיף 4.5.3 |
|  | ניטור שרתים ותחנות עבודה מרושתות - הכלי המוצע והתאמתו, נפוצות הכלי, ניסיון הספק עם הכלי | 6% | לפי סעיף 4.5.4 |
|  | ינתן יתרון למערכת ניטור שלא תחייב לבצע פעולות הכנה כגון הגדרות ב-Firewall, פתיחת פורטים וכד') | 2% | לפי 4.5.4 ס"ק 6 |
|  | ניהול מצאי ממוחשב - הכלי המוצע והתאמתו, נפוצות הכלי, יכולת קבלת נתונים בזמן אמת, ניסיון הספק עם הכלי, | 8% | סעיף 4.5.5 |
|  | מערכת לנהול ידע | 5% | סעיף 3.9.2 |
|  | דוחות ו-Dashboard | 5% | סעיף 2.6 |
|  | HELP Desk - מוקד תמיכה שיועמד לטובת המשרד במסגרת השירותים המבוקשים | 10% | סעיף 4.5.2 |
|  | התחיבות לרמת שירות גבוהה יותר (SLA) | 5% | סעיף 4.3.3.1 ס"ק 7 |
|  | הסתמכות או אי הסתמכות על קבלני משנה (בהתאם ל-% ההסתמכות שתפורט על ספק מהיקף הצעתו במכרז) | 5% | סעיף 4.1.2.10 |
|  | תעוד | 4% | 4.4 |
| תקופת מעבר | משקל מוביל | 8 |  |
|  | תכנית המעבר ניקוד בהתאם לרמת הפרוט בתוכנית המעבר | 80% | סעיף 4.2 |
|  | סיום בלוח זמנים קצר יותר הניקוד בהתאם למספר הימים להם התחייב המציע – התחיבות לביום ב-190 יום תזכה במקסימום הניקוד) | 20% |  |
| מדידת רמת השירות | משקל מוביל | 2 |  |
|  | התרשמות מיכולת המציע לעמוד ב- SLA הנדרש כלים שישמשו למדידת רמת השירות | 100% | סעיף 4.3.3.3 |
| היפרדות | משקל מוביל | 2 |  |
|  | תוכנית היפרדות | 100% | סעיף 4.9 |
| כללי | משקל מוביל | 5 |  |
|  | התרשמות כללית מאיכות הפתרון של המציע | 100% |  |

עלות (60%)

מחיר השירות - יימדד לכל אזור בנפרד בתוספת עלות שירותים אופציונליים

- אזור צפון

| סעיף ראשי – אזור צפון |  | סעיף במכרז |
| --- | --- | --- |
| סעיף | משקל |  |
| סה"כ | 100% |  |
| מחיר השירות (שעות עבודה + מחירון לפריטים בעלות שנתית) | 80% | סעיף 5.5.2 – עבור אזור צפון |
| שירותים אופציונליים - יתווספו לחישוב בכל אזור | 20% | סעיף 5.5.5 |

- אזור מרכז

| סעיף ראשי – אזור מרכז |  | סעיף במכרז |
| --- | --- | --- |
| סעיף | משקל |  |
| סה"כ | 100% |  |
| מחיר השירות (שעות עבודה + מחירון לפריטים בעלות שנתית) | 80% | סעיף 5.5.3 – עבור אזור מרכז |
| שירותים אופציונליים - יתווספו לחישוב בכל אזור | 20% | סעיף 5.5.5 |

- אזור דרום

| סעיף ראשי – אזור דרום |  | סעיף במכרז |
| --- | --- | --- |
| סעיף | משקל |  |
| סה"כ | 100% |  |
| מחיר השירות (שעות עבודה + מחירון לפריטים בעלות שנתית) | 80% | סעיף 5.5.4 – עבור אזור דרום |
| שירותים אופציונליים/יתווסף לחישוב בכל אזור | 20% | סעיף 5.5.5 |

נספח 0.16.4 אישור לתשלום

|  |  |  |  | תאריך:_________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אל: | אגף הכספים |  |  |  |
|  | מחלקת תשלומים |  |  |  |
|  | לידי:_________ |  |  |  |
| הנדון: טופס אישור מילוי תנאי ההתחייבות בעקבות עריכת בדיקה ובקרת איכות |  |  |  |  |
| א. | פרטים: |  |  |  |
|  | חודש השירות: | מספר חשבונית מס / חשבון: | סכום חשבונית מס/ חשבון (₪): | מספר חשבונית לוגיסטית: |
|  | March-2020 | 8000351 |  |  |
|  | דורש הרכש (יחידה מקצועית): | שם ספק: | קוד ספק: | מספר עוסק מורשה: |
|  | אגף תשתיות |  |  |  |
|  | מספר מכרז /פטור ממכרז בנושא: | מהות השירות: | מספר הסכם: | מספר הזמנת רכש: |
|  | מכרז 00/00.21 | תחזוקת ציוד תקשוב במוסדות חינוך בפריסה ארצית | 0 |  |
| ב. | פירוט תוצאות הבדיקות ובקרות האיכות שננקטו: |  |  |  |
|  | סופקו כל הדיווחים הרלוונטיים לחודש השירות, כנדרש במכרז, בכללם, הדוחות להלן: |  |  |  |
|  | דוח מצאי מפורט, מוצלב ומותאם לדיווח של מוקד הבקרה. מצ"ב. בנוסף, מצ"ב דוח מעובד ומסכם של הכמויות. |  |  |  |
|  | דוח קריאות שירות, ששימש לחישוב מדדי הביצוע של מוקד התמיכה. |  |  |  |
|  | דוח תקלות חורגות מ-SLA, ששימש לחישוב מדדי רמת השירות לתיקון תקלה ולהפעלת מנגנון הקנסות. מצ"ב. |  |  |  |
|  | דיווחי נוכחות פעילות מפורטים ממינהלת אזורית, כולל דיווחי שעות נוכחות לגבי עבודת טכנאים בית ספריים. |  |  |  |
|  | דוחות נוספים ממינהלת אזורית, כגון: ריכוז הדיווחים על פעילות הטכנאים, דוח שביעות רצון, תקינות קווי אינטרנט וכיו"ב. |  |  |  |
|  | דוחות הביצוע לכל אזור המצורפים לחשבונית, הינם ברמת בי"ס, וכוללים את כל רכיבי השירות, לפי התעריפים הנקובים בהצעת הספק. |  |  |  |
|  | ההוצאות הקבועות בדוחות הביצוע הינן בהתאם לחלקן היחסי בתקופת השירות. |  |  |  |
|  | כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) כלולות בחשבונית שהוגשה על ידי הספק. |  |  |  |
| ג. | מסקנתנו בעניין מילוי תנאי ההתחייבות: |  |  |  |
|  | לאחר בדיקתי את תוצאות השירותים שניתנו על ידי הספק, בכל הנוגע לתדירותם, איכותם, והתאמתם למפרטי ההתחייבות, כמפורט |  |  |  |
|  | בסעיף ב' לעיל, הריני לאשר כי אין מניעה להעברת התשלום לספק, כמפורט בסעיף א' לעיל. |  |  |  |
|  | שם הגורם המאשר: | תפקיד הגורם המאשר: | חותמת + חתימה: | תאריך: |

נספח 2.1 ס"ק 12 - מפרט מדפסת תלת מימד – ראש הדפסה אחד

- נפח הדפסה מינימלי של 20*20*20 ס"מ

- רזולוציית שכבה החל מ-50 מיקרון

- משטח הדפסה מחומם ועמיד כך שאינו מתעוות כגון זכוכית מחוסמת

- מערכת חומרים פתוחה (קוד פתוח)

- חומרי הדפסה נתמכים PLA, PET  עם אישור TPU, FDA  עם מגוון חומרי גלם דמויי עץ שעם, וסוגי מתכת וקרבון המבוססים PLA או PET מתוצרת אירופית בעלי תו תקן

- קוטר סיב 2.85/1.75

- מערכת הפעלה למדפסת slicer חינמית וקלה להפעלה – תמיכה בקבצי STL/OBJ  עם תמיכה במערכות הפעלה MAC/WIN

- חיבוריות SD או Disk On Key

- תהליך הזנת חומר הגלם מובנה בתוכנת ההדפסה

- תהליך כיול משטח העבודה מובנה בתוכנת המדפסת

- יכולת פתיחת סתימות בתהליך מקומי מהיר ועל ידי משתמש סביר שאינו טכנאי

נספח 2.1 ס"ק 13 - מפרט מדפסת תלת מימד – שני ראשי הדפסה

- יכולת עבודה עם שני חומרי גלם מאותו סוג (שני צבעים במודל)

- יכולת עבודה עם חומר בניה + חומר תמיכה מסוג PVA מסיס במים

- נפח הדפסה מינימלי של 20*20*20 ס"מ

- רזולוציית שכבה החל מ-50 מיקרון

- משטח הדפסה מחומם ועמיד כך שאינו מתעוות כגון זכוכית מחוסמת

- מערכת חומרים פתוחה (קוד פתוח)

- חומרי הדפסה נתמכים PLA, PET  עם אישור TPU, FDA  עם מגוון חומרי גלם דמויי עץ שעם, וסוגי מתכת וקרבון המבוססים PLA או PET מתוצרת אירופית בעלי תו תקן

- קוטר סיב 2.85/1.75

- מערכת הפעלה למדפסת slicer חינמית וקלה להפעלה – תמיכה בקבצי STL/OBJ  עם תמיכה במערכות הפעלה MAC/WIN

- חיבוריות SD או Disk On Key + חיבור כבל ישיר למחשב או תקשורת אלחוטית

- תהליך הזנת חומר הגלם מובנה בתוכנת ההדפסה

- תהליך כיול משטח העבודה - מובנה בתוכנת המדפסת

- מצלמה מובנית

- יכולת פתיחת סתימות בתהליך מקומי מהיר ועל ידי משתמש סביר שאינו טכנאי

- אפשרות להפעלה באמצעות אפליקציה

נספח 2.3 - חלוקת הארץ לאזורי שרות על פי תחומי רשויות מקומיות

להלן חלוקה של הארץ לאזורי שרות על פי תחום רשויות מוניציפאליות (סדר הרשויות בכל אזור וסוג רשות על פי סדר הא-'ב'):

אזור  המרכז

ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות

אבו גוש, אבן יהודה, אור יהודה, אורנית,  אזור, אלעד, אלפי מנשה, אלקנה, אפעל, אפרת, אריאל, באר יעקב, בית אל, בית אריה, בית דגן, בית שמש, ביתר עילית, בני ברק, בת ים, גבעת זאב, גבעת שמואל, גבעתיים, גוש עציון, ג'לג'וליה, גני תקווה, דרום השרון-רמות השבים, הוד השרון, הר אדר, הרצליה, חבל מודיעין, חולון, חוף השרון, טייבה, טירה, יהוד-נווה אפרים, ירושלים, כוכב יאיר, כפר יונה, כפר סבא, כפר קאסם, כפר שמריהו, לב השרון, לוד, מבשרת ציון, מודיעין עילית, מודיעין-מכבים/רעות, מטה בנימיו, מטה יהודה,  מעלה אדומים, מעלה אפרים, נתניה, סביון, עמנואל, עמק חפר, עמק לוד, פרדסיה,  פתח תקווה, צורן-קדימה, קדומים, קלנסווה, קריית אונו, קריית יערים, קרני שומרון, ראש העין,  ראשון לציון, רמלה, רמלה-לוד, רמת גן. רמת השרון, רעננה,  שוהם, שומרון, תל אביב, תל-מונד,

אזור הצפון

ערים, מועצות  אזוריות ומקומיות

אבו סנאן, אום אל-פחם, אור עקיבא, אכסאל, אל ריינה, אלונה, אליכין, אעבלין, באקה אל-גרביה,בענה, בועיינה- נוג'ידת, בוקעתא, ביר אל-מכסור, בית ג'ן, בית שאן, בנימינה-גבעת עדה, בסמ"ה, בסמת-טבעון, בקעת המעיינות (בית שאן), ג'דיידה-מכר,  ג'וליס, גולן, גוש חלב,  גלבוע, גליל התחתון, גליל עליון, ג'סר-א-זרקא, דבוריה, דיר אל אסד, דיר חנא, דלית אל כרמל, זבולון, זכרון יעקב, זמר, זרזיר, חדרה, חוף הכרמל-עתלית, חורפיש, חיפה, חצור הגלילית, טבריה, טובה זנגריה, טורעאן, טירת כרמל, טמרה, יאנוח-ג'ת, יבניאל, יסוד המעלה, יפיע,  יקנעם עילית, ירכא, כאבול, כאוכאב, כסרא-סמיע, כעביה-טאבש, כפר ברא, כפר ורדים, כפר יאסיף, כפר מנדא, כפר קמא, כפר קנא, כפר קרע, כפר תבור, כרמיאל, מבואות החרמון, מגדל העמק, מג'דל כרום, מג'דל שמס, מגדל, מגדל תפן ,מגידו, מזרעה, מטה אשר, מטולה, מנשה, מסעדה, מע'אר,  מעיליא, מעלה יוסף, מעלה עירון, מעלות-תרשיחא, מרום הגליל, משגב, משהד, נהריה, נחף, נצרת עילית, נצרת, נשר, סאג'ור, סח'נין, ע'ג'ר, עילבון, עילוט, עין מאהל, עין קנייא, עוספיה, עכו, עמק הירדן, עמק יזרעאל, עפולה, עראבה, ערבות בקעת הירדן, ערערה, פסוטה,  פקיעין, פארדיס, פרדס חנה-כרכור,  צפת, קציר-חריש,  קצרין,  קריית אתא, קריית ביאליק, קריית טבעון, קריית ים, קריית מוצקין, קריית שמונה, ראמה, ראש פינה, רכסים, רמת ישי, שבלי,  שלומי, שעב ,  שפרעם .

אזור הדרום

ערים , מועצות מקומיות ומועצות אזוריות

אופקים, אילת, אל קסום, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר טוביה, באר שבע, בדואים בנגב, בני עיי"ש, בני שמעון , ברנר, גדרה, גדרות, גזר, גן יבנה, גן רווה, דימונה, הערבה, הערבה התיכונה, הר חברון, חבל איילות, חבל יבנה, חוף אשקלון, חורה, יבנה, יואב, ירוחם, כסייפה, להבים, לכיש, לקיה, מגילות, מזכרת בתיה, מיתר, מצפה רמון, מרחבים, נווה מדבר, נחל שורק, נס ציונה, נתיבות, עומר, ערד , ערערה-בנגב, קריית ארבע, קריית גת, קריית מלאכי, קריית עקרון, רהט, רחובות, רמת נגב, שגב-שלום, שדות נגב, שדרות, שער הנגב, שפיר, תל שבע, תמר.

אין בפרוט המובא, התחייבות של המשרד להזמנת השירותים, לכל הישובים המנויים בכל אזור, אלא על פי רשימה מפורטת אותה יעביר המשרד לספקים.

הערה:

יתכן ויתווספו או יגרעו ישובים מרשימה זו בהמשך מכמה סיבות : ישובים חדשים, פיצול ישובים או רשויות, איחוד ישובים או רשויות, או מכל סיבה אחרת שהיא על פי החלטת המשרד.

נספח 2.5.1.2  - ס"ק 8 נוסח התחייבות  מוסד החינוך

מסמך זה מובא לידיעת המציע. הספק יידרש למסור מסמך זה למנהלי המוסדות החינוכיים בעת ביצוע מיפוי ראשוני.

משרד החינוך

המינהל לחינוך טכנולוגי

כתב התחייבות

תחזוקת ציוד מתוקשב בבתי ספר

לקידום יישומי המחשב בבית הספר ובמערכת החינוך

תשפ"ב – 2021
כתב התחייבות

של

בית הספר באחריות מנהל/ת בית הספר

אל

משרד החינוך באמצעות נותני השירות לתחזוקת המחשבים, ובאחריות מנהל המוקד הלוגיסטי הבאה כחלק בלתי נפרד מפרויקט המוקדים הלוגיסטיים ומהתחייבות הספק שזכה במכרז. מטרת ההתחייבות באה להבטיח שימוש וניצול מרבי של הציוד היקר המופקד באחריות בית הספר, על ידי שימוש נאות, טיפול יעיל ומהיר בתקלות ודיווח מסודר לכל הגורמים המעורבים. בכדי לקבל את השירות

מתחייב בית הספר באמצעות מנהל בית הספר על:

- קריאת חוברת ההנחיות המצורפת להתחייבות זו ואישור כל החובות והזכויות החלים על בית הספר אשר עולים מכתב המכרז.

- שמירה על הציוד וניצולו היעיל, על פי הנחיות בכתב של המוקד הלוגיסטי.

- מימון חלקי חילוף הנחוצים לתיקון תקלות שנגרמו בזדון או עקב שימוש לא סביר בציוד. (יודגש כי ציוד לא תקין שברור ללא צל של ספק שמקור הקלקול בו הוא חבלה בזדון, יתוקן או יוחלף רק תמורת תשלום מלא של עלות התיקון על ידי המוסד או הרשות המקומית. העלות של כל תיקון או החלפה מכל סיבה אחרת תחול על הספק. בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לסיבת הקלקול, יהווה מוקד הבקרה גורם מחליט בנושא).

- דיווח למוקד על כל שינוי במצאי המחשבים ומיקומם בבית הספר אם על ידי השבתה יזומה, גניבה, רכישה, תרומה שינוי במיקום ויעוד המחשבים או כל שינוי אחר.

- השתתפות נציגי בית הספר בכנסים שייערכו מעת לעת בנושא התחזוקה ו/או השתתפות בסקרים מחקרים ופעילויות הקשורים ביישומי המחשב בבית הספר, הנערכים מטעם משרד החינוך.

- עדכון ומסירת סיסמאות המערכת למוקד הלוגיסטי לעבודה שוטפת כגון  השתלטות מרחוק, ביצוע שדרוגים וכד'.

- מינוי נציג  כאחראי מחשוב בבית הספר לקשר שוטף עם המוקד הלוגיסטי ומוקד הבקרה לצורך (ימונה בנוסף גם נציג משנה):

  - נוכחות עם נציג המוקד בזמן המיפוי לעדכון רשימת אינוונטר המחשבים והציוד

ההיקפי, בבית הספר.

  - פתיחת קריאות שירות ודיווח על תקלות במוקד, תוך עדכון ורישום בטופס

התקלות שיהיה במזכירות בית הספר.

  - בדיקת הציוד טרם פתיחת הקריאה של חיבורי הציוד המדווח (חשמל,  תקשורת,

כבלים ומדפסת, וכד'), יוודא כי הציוד מופעל, המסכים אינם נמצאים   במצב "שומר מסך"

ויבדוק מספר סידורי  של הפריט.  במידה ונדרשות בדיקות  נוספות ע"פ הנחיות המוקדן או רכז

השרות, יש לבצען ולספק למוקד את כל המידע הדרוש.

  - תיאום מועד להגעת טכנאי המוקד לטיפול התקלה.

  - רישום בטופס התקלות בתום טיפול הטכנאי בתקלה והחתמתו.

  - מילוי סקר המשוב להערכת השירות והחזרתו למוקד הבקרה.

  - נוכחות בזמן התחזוקה המונעת יחד עם טכנאי המוקד.

- הודעות, סקר המשוב וכל חומר רלוונטי אחר,  ישלח  באמצעות הדואר האלקטרוני של בית הספר ברשת

קישורים.  נציג בית הספר יהיה אחראי על קבלה/שליחה של המכתבים.

| סמל מוסד |  |
| --- | --- |
| שם בית הספר |  |
| שם הרשות |  |
| טלפון בית הספר |  |
| פקס |  |
| דוא"ל בקישורים |  |
| שם המנהל |  |
| חתימת המנהל |  |

| שם נציג I בבית הספר |  |
| --- | --- |
| דוא"ל |  |
| טלפון נייד |  |

| שם נציג I I בבית הספר |  |
| --- | --- |
| דוא"ל |  |
| טלפון נייד |  |

נספח 4.1.2.5 מבנה קורות חיים

פרטים אישיים

שם:

תפקיד מיועד:

ת.ז.:

שנת לידה:

מצב משפחתי:

כתובת:

מקצוע ראשי:

מקצוע משני:

פרטי השכלה

תארים אקדמיים וטכנולוגיים:

| משנה- עד שנה | תיאור | שם המוסד |
| --- | --- | --- |
| משנה- עד שנה | תיאור | שם המוסד |

קורסים מקצועיים והסמכות:

| משנה- עד שנה | תיאור הקורס ושם ההסמכה | שם המוסד/מרכז הדרכה |
| --- | --- | --- |

ניסיון מקצועי :

| משנה- עד שנה | תפקיד ותיאור קצר של העיסוק |
| --- | --- |

פרטים כללים :

התמחויות:

בסיסי נתונים:

שפות תכנות:

מערכות הפעלה:

מחשבים:

כלים:

שירות צבאי / שירות לאומי:

| משנה- עד שנה | מקום השירות ותיאור התפקידים |
| --- | --- |

נספח 4.1.2.10 ספקי משנה

המציע נדרש לפרט לגבי כל ספקי משנה בהצעתו את הפרטים הבאים:

| - מס | - נושא | - פרוט | - הנחיה |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - פרטי ספק המשנה | - שם, ח"פ, כתובת - שנת הקמה |  |
| - 2 | - ותק וניסיון | - פרוט ותק וניסיון | - פרוט סוגי שירותים רלוונטיים להצעת הספק |
| - 3 | - לקוחות | - פרוט לקוחות ושירותים שסופקו | - יש לפרט סוג השרות, היקף כספי, תארכי התחלה סיום והיקף כ"א שהועסק בו |
| - 4 | - פרוט כוח אדם בחברה |  | - פרוט היקף כוח אדם הרלוונטי למענה ולפעילות בחברה של ספק המשנה בשנת 2016 |
| - 5 | - כוח אדם | - כוח אדם ייעודי למתן השירותים | - פרוט היקף כוח האדם אשר יספק שירותים למשרד |
| - 6 | - קטגורית הציוד להם יספק שרות | - פרוט לאלו קטיגוריות פריטים יספק שרות | - רשימת הקטגוריות (בהתאם לרשימה המפורטת בסעיף 2.8) |
| - 7 | - אזורים גיאוגרפיים בהם יספק שרות | - פרוט באלו אזורים בארץ יספק את השירותים | - כל הארץ, צפון, מרכז, דרום |
| - 8 | - היקף ההסתמכות על קבלן המשנה | - מה היקף ההסתמכות על קבלן המשנה הוא:________ | - יש לפרט באחוזים מה היקף ההסתמכות על קבלן המשנה במתן השרותים |

נספח 4.3.3 - מנגנון חישוב ציון רמת השירות

- מדדי רמת השירות לתיקון תקלה

| שעת פתיחת התקלה | זמן לסיום טיפול בתקלה |  |
| --- | --- | --- |
|  | ציוד חיוני(*) | ציוד רגיל |
| עד שעה 10:00 | תוך ארבע שעות | עד לאמצע יום הפעילות הבא – 12:00 |
| אחרי שעה 10:00 | עד לשעה 10:30 ביום הפעילות הבא | עד לאמצע שני ימי פעילות עוקבים – 12:00 |

(*) ציוד חיוני : ציוד של תכנית התקשוב הלאומית (מחשבים ניידים למורים, מקרנים בכיתות לימוד והמרכיבים המחברים ביניהם), שרתים, רשת התקשורת על כל רכיביה, כולל החיבור לרשת האינטרנט.

מובהר כי: הגדרת ציוד כחיוני, תקבע ע"י המשרד.

כללים לספירת ימי SLA:

- ימי אי פעילות בית ספרית לא יספרו במניין הזמן לסיום הטיפול.

- ימי מנוחה וחגים לא יספרו במניין הזמן לסיום טיפול.

- קריאה שנפתחה לאחר השעה 12:00 תיחשב כאילו נפתחה בשעה 07:30 ביום הפעילות הבא בבית הספר.

- הצבת ציוד חלופי העונה לדרישות שבסעיף 4.5.3.3 לעיל תחשב כסיום טיפול בתקלה.

מקרא משתנים

- Z1 - מייצג את ציון רמת השירות למדד זמן לתיקון תקלה בציוד חיוני.

- Z2 - מייצג את ציון רמת השירות למדד זמן לתיקון תקלה בציוד רגיל.

- Z3 – מייצג זמן המתנה עד לתחילת טיפול.

- Z4  - מייצג משך מרבי לקריאה פתוחה.

- Z5 –מייצג אימות מצאי.

- Z6 – מייצג אימות זמני תיקון.

- Z7 – מייצג בדיקת סימון הציוד.

- Z8 – מייצג  חו"ד אחראי מחשוב.

- Z9 – מייצג סקר שבעיות רצון שנתי.

- Z10 – מייצג ציון שנתי על ביצוע תחזוקה מונעת .

- Zm -  מייצג ציון חודשי למדדי שרות.

- Zb – מייצג ציון חודשי לבקרת שטח..

- Zm משוקלל – מייצג  ציון שנתי משוקלל למדדי שרות.

- Zb משוקלל – מייצג ציון שנתי משוקלל לבקרת שטח.

- Ztotal – מייצג ציון שנתי משוקלל.

- מדדי רמת השירות לביצועי מוקד התמיכה

הטבלה הבאה מציגה את דרישות המינימום עבור ה- SLA לתיקון תקלות בציוד המחשוב, בהתייחס לשעת הפתיחה של תקלה במוקד התמיכה  ולביצועי התמיכה של הספק:

| מדד כמותי | מדד ביצוע | מס' |
| --- | --- | --- |
| 180 שניות בממוצע | זמן המתנה עד לתחילת טיפול במוקדZ3 )מדידת זמן ההמתנה לתחילת טיפול תחל עם הגעת פנייה למוקד בכל ערוץ שהוא( |  |
| 10 ד' | משך מרבי לקריאה פתוחה 4Z )קריאות שאינן נסגרות בתום המשך המרבי תועברנה לטיפול דרג ב'( |  |
| מדידת הפרמטרים מתייחסת לכל תקופת מדידה, בסיומה מתחילה מדידה חדשה |  |  |

- מדדי רמת השירות לשביעות רצון המשתמשים

- המשרד יבחן את שביעות רצון המשתמשים באמצעות סקר שביעות רצון אשר ייבדק תקופתית, בד"כ אחת לחצי שנה. את שאלון שביעות הרצון ניתן לראות בנספח 4.3.3.6.

- מדד רמת השירות לבקרות שטח

המשרד יבחן את עמידת הספק במחויבויותיו גם באמצעות בקרות שטח מדגמיות שיבצעו נציגי מוקד הבקרה בשטח. היקף ותכולת המדגם יקבעו בלעדית ע"י המשרד. לאחר ביצוע הבקרות בשטח יקבע מוקד הבקרה ציון לכל ספק. ציון זה יהווה את ציון המדד בנוסחת חישוב ציון רמת השירות. בקרות השטח יכללו:

- אימות מצאי הציוד כפי שנדגם בפועל במוסד החינוך מול נתוני המצאי בבסיס נתוני הספק.

- אימות זמני התיקון של תקלות על פי הנתונים בטופס הדיווח הממוחשב המשויך לכל מוסד חינוך מול נתוני מערכת הדיווח של הספק.

- בדיקת סימון הציוד על פי הדרישות.

- בדיקת שביעות רצון של נציג בית הספר על פי תחקור במוסד עצמו.

- חישוב ציון רמת השירות (M)

מדידה וחישוב של ציון רמת השירות יבוצעו על בסיס חודשי ובסיס בהתאם לעקרונות הבאים, (פירוט נוסחאות החישוב מופיע בהמשך נספח זה).

- בשלב ראשון יחושב ציון חודשי של רמת שירות לכל מדד בנפרד מול הדרישות המפורטות בסעיף 4.3.3 לעיל, לפי העקרונות הבאים:

  - לכל מדד רמת שירות נבדקת עמידת הספק ב- SLA לכל אירוע בודד (אירוע הוא כל מקרה אשר נדרש עבורו SLA, לדוגמה: תקלה בציוד, התקנת ציוד חלופי, קריאה במוקד וכדו')

  - כל אירוע בו עמד הספק ב- SLA יקבל הספק ציון = 1, בכל אירוע בו לא עמד הספק ב- SLA, יקבל הספק ציון = 0. (למשל: אם תחנת עבודה תוקנה בתוך חלון הזמן שהוגדר בסעיף ב' בנספח זה, יקבל הספק ציון = 1 לאותו אירוע בודד של תקלה, אם לא עמד יקבל ציון = 0, וכך עבור כל קריאת תקלה לאורך התקופה).

  - לתקלות קריטיות (תקלות בציוד המוגדר חיוני) - Z1  יינתן משקל כפול מתקלות רגילות Z2.

  - בכל תקופת מדידה יחושב היחס שבין סכום ציוני הספק לכל מדד לבין סך כל האירועים באותו המדד, יחס זה יהווה את ציון רמת השירות לאותו מדד רמת שירות.

- הציון החודשי הכולל של מדדי השירות הללו (מסומן כ- Zm)  יהיה סכום משוקלל של ציוני רמת השירות של כל מדד כמפורט בטבלה שלהלן:

| מדד | סימון | משקל |
| --- | --- | --- |
| ציון לזמן לתיקון תקלה | Z1+ Z2 2* | 60% |
| ציון לביצועי מוקד התמיכה | Z3+ Z4 | 40% |

נוסחת החישוב היא:

Zm = 0.60 * (2Z1+ Z2) + 0.40 * (Z3+ Z4 )

- בשלב השני יחושב ציון חודשי לבקרות השטח על פי הממצאים לבקרות שנערכו באותו חודש. במדדים אלו, יבדקו הנתונים שנמסרו על ידי הספק מול הנתונים הקיימים בבית הספר .

  - לכל חריגה במצאי של עמדות מחשב בפועל מול דיווחי הספק, יקבע ציון לפי החישוב המפורט בהמשך נספח חזה

  - לכל חריגה בנתונים של הזמנים בטופס המעקב בבית הספר מול דיווחי הספק יקבע ציון לפי החישוב המפורט  בהמשך נספח זה

  - שאלון אישי שיהיה זהה לסקר המשוב, שיהיה מול אחראי המחשוב בבית הספר, בעת הבקרה.

- הציון יקבע לאחר תגובת הספק לממצאים כמופיע בנספח 4.4.2  נוהל עבודה מול מוקד הבקרה. הציון החודשי לבקרת שטח  (מסומן כ- Zb)

| מדד | סימון | משקל |
| --- | --- | --- |
| אימות מצאי הציוד מול דיווחי הספק (לפי טבלה 1 בסעיף ט) | Z5 | 35% |
| אימות זמני התיקון בטופס המעקב הממוחשב המשויך לכל בית ספר מול דיווחי הספק (לפי טבלה 2 בסעיף ט) | 6Z | 35% |
| בדיקת סימון הציוד (לפי טבלה 3 בסעיף ט) | 7Z | 10% |
| חו"ד אחראי מחשוב | 8Z | 20% |

הציון לכל בקרת בית ספר יקבע לפי נוסחת החישוב הבאה (הציון החודשי יהיה ממוצע משוקלל של כל הבקרות באותו חודש):

Zb = 0.35 * (Z5) + 0.35 *  (Z6)  + 0.1 * (Z7) + 0.2 * (Z8)

- בשלב השלישי יחושב ציון שנתי למדידה כוללת של ביצועי הספק ציון זה יהיה מורכב:

  - ממוצע משוקלל של כל הציונים החודשיים של מדדי השירות.

  - ממוצע משוקלל של כל ציוני בקרות השטח.

  - הציון שהתקבל מסקר המשוב המתבצע אחת לשנה אצל כלל המשתמשים בבתי הספר.

  - הציון שהתקבל בעקבות בדיקת הביצוע של התחזוקה המונעת בבתי הספר.

| מדד | סימון | משקל |
| --- | --- | --- |
| רמת שירות חודשי (בחישוב שנתי) | Zmמשוקלל | 70% |
| ציון בקרות השטח החודשיים (בחישוב שנתי) | Zbמשוקלל | 10% |
| סקר שביעות רצון שנתי | Z9 | 10% |
| מדד לביצוע התחזוקה המונעת (בחישוב שנתי) | Z10 | 10% |

הציון השנתי יקבע לפי נוסחת החישוב הבאה:

ZTotal = 0.70 * (Zmמשוקלל ) + 0.10 *  (Zb משוקלל)   + 0.10 * (Z9) + 0.10 * (Z10)

- חישוב ציון רמת השירות לתיקון תקלה

Z1 – כמפורט בסעיף א

Z2 – כמפורט בסעיף א

Zi - משתנה המייצג את ציון הביצוע (עמידה/אי עמידה ברמת השירות) באירוע בודד

n - מספר האירועים הנמדדים בתקופת זמן מוגדרת (למשל, אחת לרבעון)

ציון הביצוע בכל מדד (עבור כל המדדים) יהיה שווה ל- 0 או 1 לפי הנוסחה הבאה:

אם התיקון בוצע לפי ה- SLA    1

אחרת          	           		 0

ציון רמת השירות למדד זמן לתיקון תקלה בציוד חיוני יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z1=100*i=1nZin

באופן דומה תופעל נוסחה זהה לחישוב ציון רמת השירות למדד זמן לתיקון תקלה בציוד רגיל (Z2).

- חישוב ציוני רמת השירות למדדי הביצוע של מוקד התמיכה

Z3 - משתנה המייצג את ציון רמת השירות למדד זמן המתנה עד לתחילת טיפול במוקד

Zi - משתנה המייצג את ציון הביצוע (עמידה/אי עמידה ברמת השירות) באירוע בודד

n - מספר האירועים הנמדדים בתקופת זמן מוגדרת (למשל, אחת לרבעון).

ציון הביצוע בכל מדד (עבור כל המדדים) יהיה שווה ל- 0 או 1 לפי הנוסחה הבאה:

אם זמן ההמתנה היה לפי ה- SLA    1

אחרת                                             0

ציון רמת השירות למדד זמן המתנה עד לתחילת טיפול במוקד יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z3=100*i=1nZin

באופן דומה תופעל נוסחה זהה לחישוב ציון רמת השירות למדד משך מירבי לקריאה פתוחה (Z4)

- חישוב ציון רמת השירות לבקרות שטח

חישוב הציון לבקרה בבית ספר יחושב על פי הממצאים בשטח במדדים אלו, יבדקו הנתונים שנמסרו על ידי הספק מול הנתונים הקיימים בבית הספר (Zb  - הציון החודשי יהיה שקלול של כל הבקרות באותו חודש) .

- לכל חריגה במצאי של עמדות מחשב שימצא בפועל מול דיווחי הספק, יקבע ציון המיוצג על ידי המשתנה Z5 לפי החישוב הבא:

טבלה 1

| מספר עמדות מחשב חורגות (מעלה או מטה) | ערך המשתנה Z5 |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 5 | 90 |
| 10 | 80 |
| 15 | 70 |
| 20 | 60 |
| 25 | 50 |
| 26 ומעלה | 0 |

- לכל חריגה בדיווחים או בנתונים לגבי עמידה בזמנים, טופס המעקב הממוחשב המשויך לבית הספר מול דיווחי הספק יקבע ציון המיוצג על ידי המשתנה Z6  לפי החישוב הבא:

טבלה 2

| מספר קריאות חורגות | ערך המשתנה Z6 |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 5 | 90 |
| 10 | 80 |
| 15 | 70 |
| 20 | 60 |
| 25 | 50 |
| 26 ומעלה | 0 |

- Z7 – בדיקת סימון ציוד הנמצא בשרות

לכל חריגה במצאי של עמדות מחשב שימצא בפועל מול דיווחי הספק, יקבע ציון המיוצג על ידי המשתנה Z7 לפי החישוב הבא

טבלה 3

| מספר עמדות מחשב חורגות | ערך המשתנה Z7 |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 5 | 90 |
| 10 | 80 |
| 15 | 70 |
| 20 | 60 |
| 25 | 50 |
| 26 ומעלה | 0 |

- Z8 - משתנה המייצג את ציון רמת השירות למדד שביעות רצון אצל אחראי המחשוב. בהתאם לשאלון אישי שיהיה זהה לסקר המשוב, אחראי המחשוב בבית הספר  ילווה את בקרת השטח וישאל על ידי המבקר את השאלות הנשאלות בסקר המשוב הציון ייקבע בדיוק לפי אותם משקולות הקיימות בסקר המשוב הכללי.

- חישוב ציון שנתי, רמת השירות למדד שביעות רצון המשתמשים

Z9- משתנה המייצג את ציון רמת השירות למדד שביעות רצון משתמשים

S - משתנה המייצג את ציון שביעות הרצון שהושג בפועל בתקופת המדידה

Z9 = S

- חישוב ציון שנתי, רמת השירות עבור ביצוע תחזוקה מונעת

מדד שירות לביצוע תחזוקה מונעת

הספק נידרש לבצע תחזוקה מונעת בכל מוסדות החינוך אשר באזור/ים שבאחריותו כנדרש בסעיף 4.5.3.6 לעיל ובנספחו. אי ביצוע תחזוקה מונעת כאמור במוסד אחד או יותר תיחשב כאי עמידה במדד שירות זה. אי עמידה במדד תיקבע ע"י המינהל, בין היתר במקרים הבאים:

- בעקבות בקרה בשטח עלה כי לא בוצעה תחזוקה מונעת.

- מוסד חינוך דיווח על אי ביצוע.

- דיווחי ביצוע לא הגיוניים של הספק (כגון: ביצוע במוסד שנסגר, במוסד שאוחד עם אחר, במוסד שיצא מאחריות וכיו"ב).

- לחישוב עמידה בדרישות ה- SLA לביצוע תחזוקה מונעת נדרש הספק להגיש דוח ממוחשב המציג את תכנית העבודה שלו ולצידה הביצוע בפועל. בכל מקרה של חוסר יכולת ביצוע עקב סיבות שאינן תלויות בספק, נדרש הספק לפרט סיבות אלה ובידי המינהל שמורה הזכות לקבלן או לדחותן. בכל מקרה חובה על הספק לעשות כל שביכולתו על מנת לבצע את התחזוקה המונעת.

Z10 - משתנה המייצג את ציון רמת השירות למדד ביצוע תחזוקה מונעת

n - משתנה המייצג את כמות מוסדות החינוך בהם בוצעה תחזוקה מונעת באזור/ים שבאחריות הספק

N - משתנה המייצג את כמות מוסדות החינוך באזור/ים שבאחריות הספק

Z10 = 100*n/N

ציון רמת השירות בו יעשה שימוש בחישוב מדד זה יהיה הציון האחרון הקיים בידי המינהל.

- חישוב ציון רמת השירות הכולל - שנתי

ציון רמת השירות הכולל הנו ציון משוקלל של ציוני רמת השירות למדדים השונים המשקלות הנן כדלקמן:

  - ממוצע משוקלל של כל הציונים החודשיים של מדדי השירות.

  - ממוצע משוקלל של כל ציוני בקרות השטח.

  - הציון שהתקבל מסקר המשוב המתבצע אחת לשנה אצל כלל המשתמשים בבתי הספר.

  - הציון שהתקבל בעקבות בדיקת הביצוע של התחזוקה המונעת בבתי הספר.

| מדד | סימון | משקל |
| --- | --- | --- |
| רמת שירות חודשי | Zmמשוקלל | 70% |
| ציון בקרות השטח | Zbמשוקלל | 10% |
| סקר שביעות רצון שנתי | Z9 | 10% |
| מדד לביצוע התחזוקה המונעת | Z10 | 10% |

הציון השנתי יקבע לפי נוסחת החישוב הבאה:

ZTotal = 0.70 * (Zmמשוקלל ) + 0.10 *  (Zb משוקלל)   + 0.10 * (Z9) + 0.10 * (Z10)

נספח 4.3.2.1 - מועדי חגים ומועדים במערכת החינוך לפי המגזרים השונים

מוסדות החינוך יוצאים לפגרות ארוכות בתאריכים הבאים, זאת בנוסף על ימי המנוחה בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח 1948 והחלטות ממשלה ע"פ סמכותה בפקודה:

בכל המגזרים:

8- שבועות בחודשי הקיץ (יולי – אוגוסט).

יש לשים לב כי בשלושת שבועות ראשונים של יולי יתקיימו לימודים בכיתות בתי ספר יסודיים כפי שיפורט בהמשך.

המגזר היהודי:

כשבוע ימים בחג סוכות.

כשבוע ימים בחג החנוכה.

כשלושה שבועות בחג הפסח ולפניו.

במוסדות החרדים – חופשת הקיץ שונה משאר המוסדות – יפורט בנפרד.

המגזר הלא יהודי:

חופשת חורף 22/12-8/01.

חופשת האביב 23/03-10/04.

יש לצרף לינק לאתר משרד החינוך בו מתפרסם לוח החופשות

נספח 4.3.3.3 - איסוף נתוני רמת השירות ומדידתו

נתונים לדוח SLA

| מס קריאה | שם רשות | סמל מוסד | שם לקוח | צורת פניה | שם פותח | סידורי פריט | פריט | סוג ציוד | סוג תקלה | תאריך פתיחת קריאה | שעת פתיחת קריאה | תאור תקלה | צורת טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(המשך שורות נתונים)

| תאריך מתואם | תאריך התחלת טיפול | שעת התחלת טיפול | שעת סיום טיפול | תאור טיפול | העמדת צ.חליפי | סטטוס טיפול | תאריך מתואם להחזרה | סטט' עבודה | תאריך סיום תקלה | שעת סיום תקלה | שם עובד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

מקרא

| עמודות צהובות | לחישוב תקופתי |
| --- | --- |
| עמודות אפורות | לחישוב חודשי |

סמל המוסד:

נספח 4.3.3.6 - דוגמת שאלון שביעות רצון

להלן דוגמה לשאלון שביעות רצון שמפיץ המשרד למוסדות החינוך.

משרד החינוך

מינהל לחינוך טכנולוגי

אגף תשתיות

# שאלון שביעות רצון

תחזוקת מחשבים וציוד הקפי במוסדות חינוך- מוקדים לוגיסטיים

שם ממלא השאלון:_____________________    תפקיד: מנהל מוסד/אחראי מחשוב  תאריך:______________

באיזו מידה את/ה שבע רצון מספק תחזוקת המחשבים שרות תיקונים מרחוק:

טיוטא

אנא סמן במשבצת המתאימה את הערכתך לגבי כל אחד מן הסעיפים.

ניתן להיעזר בדף שבעמוד הקודם "פרוט תנאי השירות ורמת השירות להן מחויב הזכיין במסגרת המכרז". בנוסף, בכל שאלה בה לא השתמשת/ידעת על מרכיב השירות, אנא ציין/י בעמודת ה"הערות" המצורפת מתחת לכל שאלה.

| לא רלבנטי | במידה רבה מאוד | במידה רבה | במידה בינונית | במידה מועטה | במידה מועטה מאוד | מחויבות הספק | נושא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | קבלת מענה מהיר מהמוקד הטלפוני בזמן פתיחת התקלה |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | עמידת הספק בלוח הזמנים לתיקון התקלות |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | איכות תיקון התקלות (מקצועיות, ללא תקלות חוזרות וכו') |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | העמדת ציוד חליפי במידה והתקלה לא נפתרה תוך 48 שעות לציוד רגיל ו-24 שעות לציוד חיוני מרגע פתיחת התקלה |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | אדיבות ויעילות המוקד הטלפוני |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | אדיבות ויעילות הטכנאי |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | אדיבות ויעילות הטכנאי המתקן תקלות במוסדך |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | מקצועיות הטכנאי |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | מידת תרומתו של הטכנאי לתפקוד מערך התקשוב |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | הסברת זכויותייך במסגרת שירותי התחזוקה ע"י הספק |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | שביעות רצון מהאופן בו נפתרו חילוקי הדיעות בינך לבין הספק |
| טיוטא □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | שם המוסד: סמל מוסד: שם הרשות: דרג את שביעות רצונך הכללית משירותי הספק |

הערות והמלצות

- אנא ציין  את שם הטכנאי הבית-ספרי __________________

- רעיונות והמלצות לשיפור: ___________________________________________________

נספח 4.4.2 - נוהלי עבודה

נוהל מס' 1 - נוהל ביצוע מיפויים וכניסה לשירות

מטרת הנוהל- להגדיר את נהלי העבודה לביצוע מיפויים למערכות המחשוב במוסדות חינוך.

תכולת הנוהל

- נוהל הכשרת צוות המיפוי.

- בדיקת מוכנות המוסד החינוכי לביצוע המיפוי.

- נוהל  ביצוע המיפוי בפועל.

- סיכום ודיווח.

- יישור קו

נהלים ומסמכים הקשורים לנוהל זה:

- מכרז משרד החינוך מס'  XXXXXX

- תשובת הספק למכרז .

- נוהל פנימי של הספק למיפוי כנדרש בסעיף 4.3.2.1.

- חוברת ההנחיות לבית הספר

- חוברת ההתחייבות של בית הספר.

- נוהל מס' 5– מיפוי גנ"י.

- הכשרה ותדרוך צוות המיפוי

  - הכשרת צוות המיפוי – כל חברי צוותי המיפוי יעברו השתלמות והכשרה  הכוללת תרגול מעשי בהספק ויוסמכו לביצוע מיפויים.

  - תדרוך ריענון יומי – צוות המיפוי יתודרך מדי יום לפני היציאה לשטח   ויקבל תיק מיפוי ביה"ס ממתאם/ת המיפוי.  (התדרוך היומי יכלול קבלת נתונים כלליים על ביה"ס ומתן דגשים).

- בדיקת מוכנות המוסד החינוכי לביצוע המיפוי

  - הספק יתאם טלפונית מועד לביצוע המיפוי עם נציג המוסד החינוכי וידווח לנציג  מטעם  הרשות על המועד, לפי רשימת המוסדות שנמסרו על ידי משרד החינוך.

  - הספק יעביר מכתב למוסד החינוכי והעתק לנציגי הרשות המקומית לגבי מועד המיפוי שנקבע ודרישות הערכות המוסד החינוכי לקראת המיפוי– נוסח המכתב ראה נספח א לנוהל זה.

  - יום לפני ביצוע המיפוי מתאם/ת המיפויים יוודא נוכחות רכז המחשבים/נציג מטעם הנהלת ביה"ס.

- נוהל ביצוע המיפוי בפועל

  - ישיבת פתיחה – ראש צוות המיפוי יקבל מרכז המחשבים/ נציגי הנהלת ביה"ס  נתונים כלליים על מערך המחשוב לרבות פריסת המחשבים והמצב הכללי של המערכת.

  - ראש צוות המיפוי ימסור לרכז המחשבים/ נציגי הנהלת ביה"ס  את חוברת ההנחיות על הפרויקט ויחתים את מנהל בית הספר על ההתחייבות המצורפת (ראה נספח 4.3.2.1 ב').

  - רכז המחשבים יעביר עותק של התיעוד הקיים בביה"ס לרבות שרטוטים, תכולת סל הלומדה, הוראות הפעלה וכיוב' שישמשו להכנת המיפוי.

  - רכז המחשבים ילווה את המיפוי לכל אורכו.

  - הציוד הכלול במיפוי הינו: כל ציוד המחשבים בביה"ס לרבות  מחשבים, מדפסות, סורקים, רכזות תקשורת, אל פסק, מקרנים, לוחות אלקטרוניים, טייפ גיבוי ובדיקת סטאטוס גיבויים.

  - המיפוי יבוצע עפ"י אופן וסדר הפעולות בנוהל הפנימי של הספק, (ואשר יאושר על ידי משרד החינוך).

  - כל מידע וציוד חריג ירשם בטופס בהערות בולטות.

  - מחשבים שאינם מחוברים – יש לחבר, לבדוק ולבצע מיפוי.

  - מחשב שאינו תקין – יש לסמנו כמחשב ל"יישור קו" עם כל הפרטים הדרושים לחזרה לכשירות .

  - צוות המיפוי יתלה את שלט  אמצעי הפנייה השונים לקריאת שירות במקום בולט במזכירות בית הספר.

  - צוות המיפוי יגדיר את  טופס המעקב הממוחשב לקריאות השירות המשויך לבית הספר ואשר יהיה   נגיש למזכירות בית הספר.

- סיכום ודיווח

  - ראש צוות המיפוי ייפגש עם הצוות המבצע לקבל התרשמות כללית על מצב המחשבים שנבדקו.

  - הספק יעביר למוסד החינוכי דו"ח שיכלול את ממצאי המיפוי, הדו"ח יכלול:

- תיאור מצב כללי של מערכת המחשוב במוסד החינוכי.

- מצאי מערכת המחשוב בביה"ס לפי: כמות מחשבים צפויה (בהתאם לרשימות משרד החינוך), כמות מחשבים בפועל, כמות מחשבים לא תקינים, כמות מדפסות תקינות/ לא תקינות.

- המלצות והערות ל"יישור קו" ולתיקון הליקויים.

- דו"ח על מחשבים שמישים שאינם פועלים  מסיבות חיצוניות,  עם המלצות לתיקון

  - הספק יעקוב אחר תהליך תיקון הליקויים ע"י הרשות/ המוסד החינוכי עד להבאת כל המחשבים למצב פעולה תקין.

  - הספק ידווח למשרד החינוך על ליקויים שלא טופלו בפרק זמן סביר להמשך טיפול מוקד הבקרה.

  - העתק הדו"ח הכללי יועבר ע"י הספק לרשות המקומית , למשרד החינוך ולמוקד הבקרה.

  - רכז המחשבים / מנהל ביה"ס יחתמו על טופס ריכוז ממצאי המיפוי. עותק של טופס זה יועבר אל נציג הרשות המקומית

  - הספק יעדכן את דוח המצאי המפורט כולל תחילת כניסה לשירות של המוסד.

- יישור קו

  - הספק יעביר את כל  רשימת המחשבים הנדרשים עם המלצות והערות ליישור קו ולתיקון הליקויים לנציגי בית הספר ולנציג הרשות המקומית.

  - מעקב עם נציגי בית הספר והרשות המקומית  על המחשבים הללו והחלטה בזמן סביר על הכנסתם לשירות (כשתעודכן רשימת הפריטים בסוף המיפוי) או השבתת המחשבים.

- כניסה לשירות

  - הכנסת ציוד לשרות לאחר המיפוי רק באישור מכתב מהמשרד

  - מעקב עם נציגי בית הספר והרשות המקומית  על המחשבים הללו והחלטה בזמן סביר על כניסה לשירות או השבתת המחשבים.

נספח א' - נוסח מכתב הערכות למיפוי

תאריך :

סימוכין:

לכבוד

מנהל ביה"ס.

שלום רב.,

הנדון: מיפוי מחשבים- פרוייקט תחזוקה של ציוד תקשוב במוסדות חינוך.

עפ"י הנחיות משרד החינוך, הספק יקיים מיפוי מצבת ציוד המחשוב הקיים בביה"ס במטרה להכלילו בפרויקט תחזוקה של ציוד תקשוב במוסדות חינוך בפריסה ארצית (מכרז 24/3.07).

בהמשך לשיחתנו עם מר ___________ הננו להזכירכם כי המיפוי יערך  ביום: ____ בשעה: ________.

כדי ליעל את תהליך המיפוי ובהתאם להנחיות משרד החינוך, אבקשכם להיערך למיפוי כדלקמן:

- במיפוי יהיה נוכח אחראי מחשוב שידע לספק מידע מרבי לגבי סטטוס ופריסת ציוד

המחשוב הקיים בביה"ס - על אחראי המחשוב ללוות את המיפוי לכל אורכו.

- אחראי מחשוב יכין מראש למיפוי:

- מפתחות לכל החדרים בהם מצויים מחשבים, מקרנים ועזרי הוראה  בביה"ס.

- רשימת סיסמאות לשרתים.

- קלטות גיבוי של שרתים- במידה וקיימות.

- תיק תיעוד בית ספרי.

- רשימת סל תוכנה שבשימוש ביה"ס.

- כל מידע רלוונטי לחומרה ולתוכנה הנמצאים ברשות ביה"ס.

בכבוד רב.,

העתק:	מר/גב' – אחראי מחשוב ברשות.

מר/גב' – מנהל אגף החינוך.

מר סמי קפלן – מנהל אגף תשתיות.

מר/גב'  – מוקד הבקרה והסיוע.

נוהל מס' 2 - נוהל עבודה מול מוקד הבקרה

מטרת הנוהל

להגדיר את נהלי העבודה של הספק  אל מול מוקד הבקרה, כדי לאפשר למוקד הבקרה לרכז ולבקר את התחזוקה במוקדים הלוגיסטיים ובשטח.

תכולת הנוהל

- שלב המיפוי וכניסה לשירות  - תאום רשימות רשויות ומוסדות. דיווח על ביצוע

ותוצאות המיפוי

- העברת דיווחים שוטפים .

- בקרת רמת שרות.

- בקרות שטח.

- סקרי משוב.

נהלים ומסמכים הקשורים לנוהל זה:

- מכרז משרד החינוך מס'  24/12/12

- תשובת הספק למכרז .

- נוהל מספר 1 – נוהל ביצוע מיפויים.

- רשימת הדוחות

- שלב המיפוי - תהליך תיאום רשימות רשויות ומוסדות.

  - הספק יקבל ממשרד החינוך את רשימת מוסדות החינוך הזכאים לקבלת שירות באזורים בהם  זכה. הרשימות כוללות שם הרשות, שם מוסד, סמל מוסד , כתובת וטלפון במוסד ופרטים נוספים.

  - מוקד הבקרה יעביר במקביל רשימת אנשי קשר ברשויות הקשורים והרלבנטיים לביצוע הפרויקט.

  - לפני ביצוע המיפוי יעביר הספק את התאריך לביצוע המיפוי לכל מוסד.

  - כל תוצאות המיפוי יועברו למוקד הבקרה.

- העברת דיווחים שוטפים.

  - הספק יעביר למוקד הבקרה את כל הדוחות כפי שהוגדרו בפרק 2 בסעיף 2.6 ובנספח 2.6 ובפרקי הזמן המתאימים.

  - בשלב המיפוי יועברו וייקלטו תוצאות המיפויים באופן רציף ושוטף עד לסיום שלב המיפוי וכניסה לשירות של כל המוסדות.

  - אי העברת הדוחות במועדן, תשהה את התשלומים החודשיים לספק לאלתר.

- בקרת רמת השרות.

  - מוקד הבקרה יעבד אחת לחודש מדוחות הספק את הציון למדדי השירות לפי הנוסחאות המפורטות במפרט זה.

  - אחת לחודש יעבד מוקד הבקרה ציון מבקרות השטח בבתי הספר (סעיף 4 להלן).

  - חריגות והפעלת מנגנון הקנסות בהתאם לציון מדד השירות וממצאי בקרות השטח.

  - אחת למחצית שנה יפיץ מוקד הבקרה עבור המשרד סקר משוב למדידת שביעות הרצון של המשתמשים (סעיף 5 להלן).

  - אחת למחצית שנה יתבצע שקלול לציון מדד השירות השנתי של הספק שיתקבל מהציונים החודשיים ציוני בקרות השטח מציון סקר שביעות הרצון ומציון השנתי של התחזוקה המונעת.

  - דוחות פרטניים נוספים יועברו למוקד הבקרה לפי דרישה.

  - במקביל לאמור לעיל ימדוד גם הספק את רמת השרות המסופקת על- ידו בהתאם לנוהלי החברה ולהתחייבויותיו במענה למכרז, כדי להבטיח את עמידותו ברמת השרות עליה התחייב במכרז.

- בקרות שטח

  - תיאום בקרות בבתי הספר.

    - מוקד הבקרה יעביר לרשויות ולמוסדות חינוך בהם בחר לבצע בדיקה  מדגמית הודעה (בכתב) על מועד בדיקת שטח - העתק יועבר לספק.

    - בקרות שטח – בדיקה בבתי הספר הבדיקה, לאימות המצאי שמדווח ע"י הספקים, בדיקת איכות השירות וכו'. קיים נוהל מפורט לבדיקת בקרת שטח בבית הספר למוקד הבקרה.

    - טיפול באי התאמות בין ממצאי הבקרה של המצאים בשטח מול דיווחי הספק ו/או  באי התאמות בין ממצאי קריאות השירות לבדיקת טופס מעקב הקריאות בבית הספר:

        - ממצאי הדו"ח יועברו אל הספקים מידית עם תום הבקרה.

        - הספקים יעבירו במהלך שלושה ימי עבודה, אל מוקד הבקרה תגובתם לממצאים.

        - מוקד הבקרה יעביר מידית את הממצאים ותגובות הספקים אל מטה משרד החינוך.

        - יקבע ציון לכל בקרת בית ספר אחרי תגובת הספק.

        - משרד החינוך יגיב לקבלת הממצאים והתגובות, ישירות אל בתי הספר והרשויות ו/או אל הספקים.

        - מנגנון ביצוע הקנסות - יופסקו התשלומים לספקים אשר לא יתקנו את הליקויים על ידי המשרד.

  - בקרת מוקד

    - אחת לרבעון יתאם מוקד הבקרה עם הספק על ביצוע בקרה במוקד הספק.

    - בבקרה יבדקו המרכיבים שצוינו בסעיף 4 במכרז – ועליהם הצהיר והתחייב הספק, מספר ואיכות כוח האדם, מערכות הניהול וכדומה.

    - ממצאי הדו"ח יועברו אל הספקים מידית עם תום הבקרה.

    - הספק יעביר אל מוקד הבקרה, במהלך שלושה ימי עבודה את תגובתו לממצאים.

    - משרד החינוך יגיב לקבלת הממצאים והתגובות, ישירות אל הספק.

- סקרי משוב

  - מוקד הבקרה יבצע עבור המשרד אחת לחצי שנה סקרי שביעות רצון בקרב כל בתי הספר שבשרות..

  - דוגמא לסקר המשוב מופיע בנספח 4.3.3.6

  - סקר המשוב יתבצע בכלים ממוחשבים.

- חישוב ציון שנתי

על סמך כל הציונים, ייקבע ציון שנתי לספק כמופיע בנספח 4.3.3.

נוהל מס' 3  - נוהל גריעת עמדת מחשב מהשירות

מטרת הנוהל

הגדרת עמדת מחשב לגריעה מהשירות.

תכולת הנוהל:

      - קטגוריות להגדרת עמדת מחשב לגריעה מהשירות.

      - דרך טיפול הגורמים השותפים לתהליך , הספקים, מוקד הבקרה ומשרד החינוך.

נהלים ומסמכים הקשורים לנוהל זה:

- מכרז משרד החינוך מס'  24/12/12

- תשובת הספק למכרז  .

- הגדרת עמדת מחשב לגריעה מהשירות:

עמדת מחשב (עמדת מחשב לצורך נוהל זה הוא כל אחד מהקטגוריות לעמדות המחשב ו/ או מדפסת) יגרע מן השירות אך ורק אם  :

  - דווח על ידי הרשות המקומית ו/או על ידי נציג בית הספר על הכוונה להשבתת המחשב מכל סיבה שהיא.

  - דווח/נמצא כי המחשב נגנב (על ידי דיווח מהרשות/בית הספר, בקרת שטח, נציג הספק).

- נוהלי טיפול ודיווח בית ספר המועמד לגריעה מהשירות:

  - עם קבלת הדוח במוקד הבקרה מהספק יתבצעו מידית הפעולות הבאות:

    - הורדת עמדת המחשב ממצאי המחשבים המפורט.

    - עדכון דוח מצאי על שינויים.

נוהל מס' 4 - נוהל גריעת מוסד מהשירות

מטרת הנוהל - הגדרת בית ספר לגריעה מהשירות וביטול זכאותו לשירות.

תכולת הנוהל

      - קטגוריות להגדרת בית ספר לגריעה מהשירות.

      - דרך טיפול הגורמים השותפים לתהליך , הספקים, מוקד הבקרה ומשרד החינוך.

נהלים ומסמכים הקשורים לנוהל זה

- מכרז משרד החינוך מס' 24/12/12

- תשובת הספק למכרז  .

- הגדרה לבית ספר המועמד לגריעה מהשירות

בית ספר יהיה מועמד לגריעה מן השירות אם יקיים אחד מהתנאים המופיעים ברשימה שלהלן:

  - מוסד שנגנבו ממנו כל המחשבים.

  - מוסד המודיע בכתב שאינו מעוניין בשירות.

  - מוסד שימצא כי לא השתמש בשירות מאחר והמחשבים מתוקנים על ידי גורם אחר (לא כולל מחשבים באחריות רכישה).

  - בית הספר לא השתמש בשירות גם ברבעון הקודם. לאחר שתיערך בדיקה יסודית על ידי מוקד הבקרה לחוסר השימוש בשירות.

אין בנוהל זה בכדי לבוא וליצור קריאות מלאכותיות על ידי בית הספר או קריאות יזומות על ידי הספק.

- נוהלי טיפול ודיווח בית ספר המועמד לגריעה מהשירות:

  - עם קבלת הדוח במוקד הבקרה מהספק יתבצעו מידית הפעולות הבאות:

    - בדיקת היסטוריה של כל מוסד שברשימה בתקופה שלפני הרבעון האחרון והאם השתמש בשירות בעבר.

    - בירור טלפוני אצל מנהלי כל המוסדות ברשימה.

  - באם יימצאו אחד מן הממצאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, ייגרע בית הספר מהרשימה לאלתר ותופסק זכאותו לשירות:

  - מוקד הבקרה יעביר במהלך חודש מיום קבלת הדוח הרבעוני מהספקים את הממצאים למשרד החינוך.

  - אופן גריעה מוסד יעשה לפי סידרת הפעולות הבאות:

    - מנהל בית הספר יקבל מכתב ממשרד החינוך המודיע על גריעתו מהשירות. עותקים מן המכתב יישלחו אל מנהל מחלקת חינוך ברשות, לגזבר הרשות, לספק, ולמוקד הבקרה.

    - הספקים יגרעו את בית הספר מדוחות המצאי המרכזים ולא יספקו עוד לבית הספר את השירות.

    - הספקים ידווחו על השינוי למוקד הבקרה בדוח החודשי שאחרי הגריעה והשינויים יבואו לידי ביטוי גם בדוח השינויים במצאי החודשיים.

    - מוקד הבקרה יעביר את דוח השינויים למשרד החינוך.

  - משרד החינוך לפי שיקוליו יוסיף עמדות מחשב במוסדות  אחרים לשירות במקום אלו שנגרעו. זאת עד למכסת מספר המחשבים הנקובים בחוזה, התהליך יבוצע בתיאום עם נציג הרשות המקומית.

נוהל מס' 5 - נוהל מיפוי וטיפול במרכזי העשרה

מטרת הנוהל

הגדרת המיפוי והטיפול במרכז העשרה.

תכולת הנוהל

      - הכנה למיפוי.

      - דרך המיפוי וכניסה לשירות במרכז העשרה.

נהלים ומסמכים הקשורים לנוהל זה

- מכרז משרד החינוך מס' 24/12/12 .

- תשובת הספק למכרז  .

- נוהל ביצוע מיפויים והכנסה לשירות.

- הכנה למיפוי

  - הספק יפיץ את המכתב לכל הרשויות שבתחומי אחריותו. במכתב מתבקשים נציגי הרשות המקומית (מנהל מחלקת חינוך, ואחראי מחשוב) למסור רשימת בתי ספר שברצונו להכניס לשירות.

  - על בסיס הרשימות הללו תושלם ותסוכם רשימת המוסדות שיקבלו שירות בכל יישוב ובהם יתבצע המיפוי.

  - עם השלמת הרשימה ידווח הספק למשרד החינוך ולמוקד הבקרה על מוסדות שעומדים למיפוי.

  - הספק יתאם מועד עם נציג המוסד לביצוע המיפוי במוסד וכניסה לשירות.

  - יחולק דף הסבר מיוחד לגננת (חל על הספק לספק דף ההסבר) על הפרויקט והשימוש בו.

  - בכל מוסד שבשירות יתלה הספק מעל המחשב שלט עם כל אמצעי הקריאה לשירותי הספק.

  - הספק יחתים את נציג המוסד על טופס מיוחד המגדיר את כניסת מרכז ההעשרה לשירות התשלום יתבצע לאחר העברת הטופס החתום למוקד הבקרה.

  - הספק יעביר רשימה סופית ומעודכנת של כל המוסדות  שבשרות אל הרשות/ בעלות, מוקד הבקרה.

כל הדוחות של מצאי המחשבים ניהול קריאות השירות וכדומה של מרכזי ההעשרה יופיעו בנפרד כמופיע במסגרת נספח הדיווחים

גזבר הרשות

מוקד הבקרה

נספח א'- טופס למנהל / נציג מרכז העשרה

אל מוקד הבקרה של משרד החינוך

הנדון: מוקדים לוגיסטיים

הנני לאשר כי ביום______ בוצע מיפוי למחשב מרכז העשרה______ סמל _________ ביישוב__________.

כמו כן הוסברו לי כל הזכויות על השירות ונתלה שלט מעל עמדת המחשב עם אמצעי הפניה לקריאות שירות.

בכוונתי להשתמש בשירות זה של משרד החינוך.

שם הגננת:______________

מס' טלפון במוסד:_______________

טלפון נוסף:_____________________

חתימה:_____________

נוהל מס' 7 - נוהל התקנה \ שדרוג מחשב - לחלונות מגרסה– WIN10 או מתקדמת יותר

לקראת ההתקנות יבוצע עדכון של הנוהל להתאמתו לנוהל המוסד

לפי נוהל של המשרד על הלקוח לשמור חומר חשוב ואין אחריות של משרד החינוך  לגביו.

ולמרות זאת בהתקנת מחשב יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

- יש לתאם עם הלקוח את ההתקנה \ שדרוג מראש וזאת כדי לוודא שהלקוח נמצא ויודע שהמחשב שלו יטופל.

אין להתקין או לשדרג מערכת הפעלה ללא ידיעתו והימצאותו של הלקוח בחדרו.

- יש לגבות את הנתונים הבאים:

- ספריית MY DOCUMENTS

- FAVORITS

- DESKTOP

- OUTLOOK – PST

- כונן D.

הערות:

- יש לזכור שהתקנת Image של WIN10 מוחקת גם את כונני המחשב ולכן יש לגבות אותם או לשאול את המשתמש האם יש לו חומר בכונן זה.

- יש לבדוק עם הלקוח האם ישנם קבצים במקומות אחרים כמו כונןC   שיש לגבותם.

- התקנה של מערכת הפעלה דרך הרשת בלבד בהתאם לנוהל קיים.

- שם המחשב חייב להיות מורכב מהמדבקה של משרד החינוך (LAP). אין לתת שם מחשב אחר בלי לבקש אישור מיוחד מראש הצוות.

- בגמר ההתקנה יש להיכנס למחשב עם סיסמת ADMINISTRATOR  ולעשות אקטיבציה לחלונות  וליישומי האופיס המותקנים.

- החזרת החומר שגיבינו בהתאם לסעיף 2.

- בדיקה עם הלקוח שכל החומר עבר ושהמחשב עובד כראוי.

- הספק יידרש, כחלק מעדכון טכנולוגי בסל השרות הבסיסי לשדרג את מערכת ההפעלה במחשבי מוסדות החינוך למערכת הפעלה Windows 10.

- הספק מתחייב כי שדרוג זה יוגדר אצלו כפרויקט ויוקצה לו מנהל פרויקט וצוות התקנות ייעודי בעל  ידע וניסיון, עם ההסמכות הנדרשות.

- למשרד שמורה הזכות לראיין ולאשר מראש כל איש צוות אשר ישולב בפרויקט.

- השדרוג יבוצע בהתאם לנוהל שדרוג של המשרד ולאחר קבלת הדרכה מצוות המשרד.

- פעולת השדרוג/ההחלפה מחייבת  הגעה פיסית לתחנת העבודה.

- הכנת תוכנית עבודה – אשר תוכן במשותף עם המשרד, תתבסס על נוהל השדרוג של המשרד. למשרד עומדת הזכות לערוך שינוי בתכנית השדרוגים לפי צרכיו.

- תוכנית השדרוג תכלול:

- הכנת תוכנית עבודה ופקוח על כל תהליך השדרוג

- הכנת התחנה להתקנה (גיבוי)

- בדיקת מוכנות התחנה לשדרוג

- התקנת Image  בהתאם לדגם המחשב (ה- Image-ים יוכנו וייבדקו מראש ע"י צוות המשרד)

- שחזור נתונים.

- בדיקת תקינות.

נספח 4.5.3.6 - תכנית תחזוקה מונעת לציוד המחשוב -  נוהל מס' 6

מטרת התחזוקה מונעת היא לשמור על כשירות הציוד, להפחית את מספר התקלות הצפויות, לזהות מבעוד מועד נקודות בעיתיות, ולנקוט מבעוד מועד בפעולות מנע. דרישות התחזוקה המינימאליות הנדרשת מפורטת להלן. המציע רשאי לבצע תחזוקה בהיקף רחב יותר.

פעולות הכנה לפני ביצוע תחזוקה מונעת:

- העברת שאלון בין נאמני התקשוב לזיהוי בעיות נפוצות  במשך השנה.

- ניתוח התקלות הנפוצות במוסדות החינוך באזור לזיהוי בעיות חוזרות וזיהוי מקורן, בהתבסס על הרישומים השוטפים במערכת הממוחשבת של מרכז התמיכה.

- החלטה על פעולות תחזוקה (כגון החלפת ציוד פגום, הדרכה מעמיקה וכו') בעקבות ניתוח וזיהוי הבעיות.

פעולות התחזוקה המונעת יכללו:

- טיפול בשרתי רשתות

- גיבוי מלא של כל השרת להבטחת אפשרות חזרה לאחור במקרה תקלה.

- בדיקת תקינות כוננים קשיחים על ידי הרצת תכניות שרות מתאימות.

- בחופשת הקיץ - מחיקת חשבונות משתמשים של תלמידים שעזבו (יש לשמור על חשבונות מורים ומנהל הרשת ותלמידים הממשיכים ללמוד גם בשנה הבאה).

- מחיקת קבצים השייכים לחשבונות מבוטלים.

- מחיקת קבצים זמניים מכל סוג.

- ציפוף וסידור הקבצים על הכוננים.

- בדיקת כל הקבצים הקיימים בתוכנת אנטי וירוס מעודכנת.

- איפוס הגדרות הרשת להגדרות המקוריות כולל הגדרות תורי הדפסה ותורים אחרים.

- בדיקה פיזית של ארונות תקשורת וציוד תקשורת מרכזי. החלפת רכיבים פגומים.

- טיפול בעמדות עבודה

- בדיקת תקינות כוננים קשיחים על ידי הרצת תכניות שרות מתאימות.

- מחיקת קבצים השייכים לחשבונות מבוטלים.

- מחיקת קבצים זמניים מכל סוג.

- ציפוף וסידור הקבצים על הכוננים.

- בדיקת כל הקבצים הקיימים בתוכנת אנטי וירוס מעודכנת.

- בדיקה פיזית של כונני תקליטורים וחיבורי USB  והחלפת כוננים וחיבורי USB  פגומים.

- בדיקה של כל רכיבי תשתית התקשורת (כבל, תקע, שקע, כרטיס תקשורת, וכו') והחלפה של רכיבים פגומים.

- בדיקת המסך וכיוונונו מחדש. התאמת הגדרת המסך להגדרת כרטיס התצוגה.

- טיפול במדפסות

- בדיקה בעין של ציוד הקצה לגילוי שברים.

- בדיקה וניקוי של ראשי הדפסה ומחסניות דיו. החלפה לפי הצורך (עלות החלקים המוחלפים תחול על המוסד או על הספק בהתאם לאמור במכרז).

- ניקוי משטחי סריקה בחומר ניקוי אנטיסטטי.

- בדיקה של כבלי התקשורת מהציוד לעמדה או לרשת.

- ביצוע הדפסות ניסיון.

- בדיקת מקרנים ולוחות אינטראקטיביים .

- ציוד תקשורת – בדיקה.

- בדיקת מכשירי אל פסק כולל הפעלת ניסיון, בדיקת מצברים לפי הצורך.

נספח 2.6 – דיווחים

להלן פירוט הדיווחים הנדרשים מהספק כחלק בלתי נפרד מהשירות במסגרת מכרז זה.

דוח מצאי מפורט

| תאריך כניסה לשירות | רשות | קוד מוסד | מס סידורי | סוג עמדה | ייעוד | מיקום | דיסק קשיח | כונן תקליטורים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |

המשך רשומה....

| כונן דיסקטים | זיכרון | מסך | סוג מעבד | תוכנת הגנה | אל-פסק | גיבוי | אינטרנט תשתית | אינטרנט ISP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |

המשך רשומה....

| תפוגת אחריות | ספק האחריות | מערכת הפעלה | אופיס | אנטי וירוס | ערכות תוכנה/לומדות חינוכיים | סטטוס | סוג ליקוי | מדפסת* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | דגם |
|  |  |  |  |  |  |  |  | סוג חיבור |
|  |  |  |  |  |  |  |  | בשירות |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |

המשך רשומה....

| רכזת* | חבילת SCHOOL AGREEMENT |  |  |  |  |  |  | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| דגם |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג חיבור |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מיקום |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

רשימת שדות לדוח מצאי מרוכז:

| ייעוד | סוג עמדה | מיקום | דיסק קשיח | זיכרון | כונן תקליטורים | מסך | סוג מעבד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תחנה פדגוגית | שרת רשת | מעבדה | עד | עד | אין |  |  |
| שרת פדגוגי | תחנה עצמאית | כיתת לימוד |  |  |  |  |  |
| תחנת מנב"ס | תחנה ברשת | מרחב/פרוזדור |  |  |  |  |  |
|  | מחשב רזה | מזכירות |  |  |  |  |  |
| אחר | מחשב משורשר | ספריה |  |  |  |  |  |
|  | מחשב חנ"מ | אחר |  |  |  |  |  |
|  | מחשב נייד |  |  |  |  |  |  |
|  | מחשב לעריכה גרפית נייח |  |  |  |  |  |  |
|  | מחשב לעריכה גרפית נייד |  |  |  |  |  |  |
|  | אחר.... |  |  |  |  |  |  |

| כרטיס הגנה | אל פסק | אינטרנט תשתית | אינטרנט ISP | תפוגת אחריות | ספק האחריות | מערכת הפעלה | אנטי וירוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יש | ללא | ללא | ללא | לא באחריות | טקסט | טרמינל | יש |
| אין | אל פסק תקין | ADSL |  |  |  | טרמינל סרוור | אין |
|  | אל פסק לא תקין | כבלים |  |  |  |  |  |
|  |  | IPVPN |  |  |  |  |  |

דוח מצאי מרכז בתי ספר

| רשות | מוסד | סמל מוסד | סה"כ עמדות לפי המשרד | סה"כ שרתים | סה"כ עמדות במוסד | מקרנים | סה"כ עמדות ברשת | סה"כ עמדות עצמאיות | סה"כ עמדות חנ"מ/מק |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

המשך הרשומה...

| סה"כ עמדות CHIP PC | סה"כ עמדות משורשרות | סה"כ ניידים | מספר עמדות באחריות רכישה | סה"כ מדפסות בשירות | סה"כ מדפסות במוסד |  | סה"כ מחשבי מנב"ס | סה"כ מדפסות מנב"ס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

דוח מצאי מרכז מרכזי העשרה

| רשות | מוסד | סמל מוסד | סה"כ עמדות במוסד | סה"כ מדפסות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |

דוח העמדת ציוד חלופי

| שם הזכיין | קוד מוקד | קוד רשות | שם רשות | סמל מוסד | שם המוסד | מספר קריאה | קוד פריט | סוג ציוד | סוג התקלה | הרכיב החליפי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | חיוני | חומרה | מסך |
|  |  |  |  |  |  |  |  | רגיל | תוכנה | כונן |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מדפסת |

המשך הרשומה....

| סטטוס פריט מקורי | תאריך העמדת ציוד חליפי | תאריך החזרת פריט מקורי למוסד | זמן מפתיחת התקלה ועד סגירת תקלה | שם איש הקשר במוסד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מושבת |  |  |  |  |
| נגנב |  |  |  |  |
| תוקן |  |  |  |  |
| אחר |  |  |  |  |

דוח תקלות חורגות חודשי

| תאריך | מספר קריאה | רשות | סמל מוסד | שם לקוח | משך חריגה | סוג ציוד | קוד פריט | סיבת עיכוב |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

דוח מעקב תחזוקה מונעת

| תאריך הפקת הדו"ח | שם רשות | רשות | סמל מוסד |  | צפי לביצוע ת. מונעת | *שנתון התחייבות ביצוע | תאריך ביצוע תחזוקה מונעת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

הערה: שנתון התחייבות ביצוע: הכוונה להתחייבות השנתית של הזכיין לסיום ביצוע התחזוקה המונעת, שלא יהיה מצב שמוסד נספר פעם אחת עבור שנתיים (דהיינו: מספטמבר 2013- עד ספטמבר 2015)

דוח מוסדות שלא פתחו קריאות שירות

| שם רשות | סמל מוסד | שם מוסד | מס' עמדות בשירות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |

דוח קריאות שירות

| תאריך | מספר קריאה | רשות | סמל מוסד | פותח הקריאה | קוד פריט | צורת הפניה | סוג ציוד | סוג ליקוי | שעת פתיחה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | טלפון | חיוני |  |  |
|  |  |  |  |  |  | פקס | רגיל |  |  |
|  |  |  |  |  |  | מייל |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | אחר |  |  |  |

המשך רשומה.....

| צורת טיפול | משך טיפול בתקלה | תיאור עבודה | תאריך סיום טיפול | שעת סיום טיפול | סיבת עיכוב | טכנאי מטפל | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| השתלטות מרחוק |  | טקסט |  |  | מבית הספר |  | סגור |
| טכנאי באתר |  |  |  |  | חלפים במלאי |  | מעוכב |
| פתרון טלפוני |  |  |  |  | העמדת ציוד חלופי |  | פתוח |

דוח שינויים במצאי

| תאריך | רשות | סמל מוסד | שם המוסד | סמל פריט | סוג עמדה | ייעוד | מיקום | סיבה להפרש |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | נגנב |
|  |  |  |  |  |  |  |  | הושבת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | הועבר |
|  |  |  |  |  |  |  |  | אחר |

| סה"כ חודש X |  |
| --- | --- |
| סה"כ מצטבר |  |

הערה: דוח זה ישמש לגריעה בלבד, התוספות יעודכנו בדוח המצאי המפורט.

דוח תקלות חוזרות

בטווח של רבעון- 3 חודשים מרגע מועד פתיחת התקלה הראשונה

| קוד רשות | שם רשות | סמל מוסד | שם המוסד | מספר קריאה | קוד פריט | תאריך פתיחת תקלה 1 | תיאור התקלה | תאריך פתיחת תקלה 2 | תיאור תקלה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | מסך |  | מסך |
|  |  |  |  |  |  |  | כונן |  | כונן |
|  |  |  |  |  |  |  | חומרה |  | חומרה |
|  |  |  |  |  |  |  | תוכנה |  | תוכנה |
|  |  |  |  |  |  |  | חייב בקוד |  | חייב בקוד |

המשך רשומה.....

| צורת הפניה | סוג ציוד | טכנאי מטפל | תאריך סגירת תקלה 1 | שעת סגירת תקלה 1 | משך טיפול תקלה 1 | סטטוס פריט לאחר בדיקה | תאריך סגירת תקלה 2 | שעת סגירת תקלה 2 | משך טיפול תקלה 2 | סטטוס פריט לאחר בדיקה | צורת טיפול |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טלפון | חיוני |  |  |  |  | הושבת |  |  |  | הושבת | השתלטות מרחוק |
| פקס | רגיל |  |  |  |  | נגנב |  |  |  | נגנב | טכנאי באתר |
| מייל |  |  |  |  |  | תוקן |  |  |  | תוקן | פתרון טלפוני |
| אחר |  |  |  |  |  | אחר |  |  |  | אחר |  |