מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון

אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

מכרז פומבי מס' 101/2023

לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור

תוכן עניינים

0	מנהלה	10

0.0	מסגרת הפרויקט ולוחות זמנים (I)	10

0.1	תנאי סף להשתתפות במכרז (M)	12

0.1.1	תנאי סף מנהליים (M)	12

0.1.2	תנאי סף מקצועיים (M)	12

0.2	הגדרות (I)	14

0.3	מנהלה (I)	19

0.3.1	הורדת מסמכי המכרז (I)	20

0.3.2	איש קשר (I)	20

0.3.3	הגשת ההצעה (I)	20

0.3.4	הנחיות להגשת ההצעה (M)	21

0.3.5	איסור תיאום הצעות ומספר הצעות (M)	23

0.3.6	עצמאות המציע	23

0.3.7	שאלות ובירורים (I)	23

0.3.8	כנס מציעים (I)	24

0.3.9	הליך בחירת הספק (I)	24

0.4	המכרז (I)	25

0.5	סיווג רכיבי המכרז (I)	26

0.5.1	השיטה (I)	26

0.5.2	אופן המענה (I)	26

0.6	התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו (M)	26

0.6.1	ערבות בלתי מותנית בגין הגשת הצעה (M)	26

0.6.2	אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו (M)	27

0.6.3	ניגוד עניינים (M)	29

0.7	התחייבויות ואישורים שיידרשו מהמציע לאחר זכייה במכרז (I)	29

0.7.1	ערבות ביצוע (I)	29

0.7.2	חתימה על החוזה (I)	31

0.7.3	הצהרת סודיות (I)	31

0.7.4	ביטוחים (I)	31

0.7.5	אי העברת זכויות / חובות / ביצוע (I)	32

0.7.6	פורטל הספקים (I)	32

0.8	זכויות המזמין (I)	32

0.9	הצעת הספק (I)	33

0.9.1	מבנה כללי (I)	33

0.9.2	הסתייגות (I)	34

0.10	בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	34

0.10.1	בעלות על המכרז ושימוש בו (I)	34

0.10.2	בעלות על ההצעה ושימוש בה (I)	34

0.10.3	עיון בהצעה הזוכה (S)	34

0.11	דרישות סף מהמציעים (I)	34

0.12	סמכות השיפוט	35

1	יעדים	36

1.0	כללי (I)	36

1.1	משתמשים (I)	36

1.2	יעדים ומטרות (I)	36

1.3	אופק הזמן (I)	37

2	היישום	38

2.0	כללי / דגשים / מהות העבודה הנדרשת מהספק הזוכה (I)	38

2.0.1	קבלת אחריות על תפעול ותחזוקה של המערכות הקיימות בשיטת מיקור חוץ	38

2.0.2	עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור	38

2.0.3	תת-פרויקט הסבה טכנולוגית של מערכת הסיוע בדיור (תת-הפרויקט המרכזי)	39

2.0.4	תת-פרויקט פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת המשכנתאות	45

2.0.5	תת-פרויקט פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת הנכסים	45

2.0.6	תת-פרויקט הרחבת יכולות של מערכת הסיוע בדיור	45

2.0.7	קבלת אחריות על תפעול ותחזוקה של מערכת סיוע בדיור "דור חדש" בשיטת מיקור חוץ	46

2.1	אופי ומצב כללי של היישום (מערכות קיימות" ו/או מערכות "דור קיים")	46

2.1.1	אופי המערכת	46

2.1.2	סוג המערכת	47

2.1.3	סוג הפעילויות	47

2.1.4	אילוצים כלליים	48

2.2	משתמשים ומערכות משיקות – תיחום חיצוני	49

2.2.1	מבנה ארגוני	49

2.2.2	משתמשי פנים	50

2.2.3	משתמשי חוץ	54

2.2.4	מערכות מידע משיקות פנימיות בארגון	56

2.2.5	גורמים משיקים חיצוניים לארגון	56

2.3	תת-מערכות ופונקציות ראשיות	57

2.3.1	תיאור כללי	58

2.3.2	חלוקה לתת-מערכות	62

2.4	ממשק תפעולי	70

2.5	תהליכים / תרחישים (UC)	72

2.5.1	מערכת הליבה של מנהל הסיוע בדיור (המשרתת את עובדי המשרד)	72

2.5.2	משכנתאות	78

2.5.3	נכסים	79

2.6	דוחות ושאילתות	81

2.6.1	מערכת הסיוע בדיור	81

2.6.2	משכנתאות	82

2.6.3	נכסים	82

2.7	קלטים - טפסים	82

2.8	אבטחת מידע	83

2.8.1	כללי	83

2.8.2	סיכוני אבטחת מידע	83

2.8.3	סיווג המידע	83

2.8.4	אמצעי (דרישות) אבטחת מידע	83

2.8.5	תקנים, חוקים ותקנות ישימות	87

2.8.6	סיווג עובדי הספק וספקי משנה מטעמו	87

2.8.7	בקרה שוטפת של מערך אבטחת המידע	88

2.9	נפחים עומסים וביצועים	88

2.9.1	משתמשים	88

2.9.2	נפחי תעבורה בממשקים	89

2.9.3	עומק היסטוריה	93

3	טכנולוגיה (I)	94

3.0	כללי – עקרונות הפרויקט (I)	94

3.1	מצב קיים – מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (I)	96

3.1.1	שרתים (מצב קיים) (I)	96

3.1.2	אחסנת נתונים וגיבוי (מצב קיים) (I)	98

3.1.3	תשתיות פיתוח ובדיקות (מצב קיים) (I)	99

3.1.4	אתר פיתוח ובדיקות (מצב קיים) (I)	99

3.1.5	רכיבי תוכנה / חבילות מדף (מצב קיים) (I)	100

3.1.6	כלי תפעול ויצור (I)	102

3.1.7	מחולל שאילתות/דוחות (I)	102

3.1.8	תקשורת (I)	102

3.1.9	חיבור לרשת ציבורית (I)	102

3.1.10	שירותי ענן (I)	103

3.2	תשתיות נדרשות עבור הפרויקט (I)	103

3.2.1	שרתים (I)	103

3.2.2	אחסנת נתונים וגיבוי (I)	103

3.2.3	תשתיות פיתוח ובדיקות (I)	103

3.2.4	אתר פיתוח ובדיקות עבור צוות הפרויקט (I)	108

3.2.5	רכיבי תוכנה / חבילות מדף נדרשים (I)	110

3.2.6	כלי תפעול ויצור (I)	111

3.2.7	ניהול פניות ותמיכה טכנית (I)	114

3.2.8	מחולל שאילתות/דוחות (S)	115

4	מימוש	119

4.0	כללי – הבהקים (I)	119

4.0.1	עיקרון מנחה (I)	119

4.0.2	תכולת השירותים הנדרשים	120

4.0.3	חלוקת האחריות	120

4.0.4	שינויים בהיקף השירותים	120

4.0.5	שלבי המימוש	120

4.1	גורמים מעורבים	125

4.1.1	המציע (S)	125

4.1.2	ספקי / קבלני משנה (S)	127

4.2	צוותי הפרויקט (I)	127

4.2.1	כללי (M)	128

4.2.2	צוות התפעול והתחזוקה של הספק (S)	133

4.2.3	צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של הספק (S)	135

4.2.4	כישורים מינימאליים של צוות הספק (M)	136

4.2.5	איש קשר בכיר (I)	147

4.3	מימוש כולל של המערכת (I)	148

4.3.1	סוג הפתרון הכללי (I)	148

4.3.2	הגורם המומלץ לביצוע (I)	148

4.3.3	תוכנית החפיפה (S)	148

4.3.4	תוכנית פיתוח והקמה (S)	149

4.3.5	ניהול תוכנית העבודה הפרויקטאלית (I)	154

4.3.6	בנייה ותחזוקה של תוכנית ניהול סיכונים שוטפת (I)	156

4.4	תפעול ותחזוקה שוטפת (I)	156

4.4.1	תחזוקת היישום / המערכת (I)	156

4.4.2	מוקד תמיכה (Help Desk) (I)	158

4.4.3	ביצוע בקשות שירות, שינויים ושיפורים (I)	159

4.4.4	שירותי מומחה באמצעות הספק (I)	163

4.4.5	שמירה על עדכניות טכנולוגית (I)	164

4.4.6	שירותי הדרכה והטמעה (I)	167

4.4.7	תכנון קיבולת - Capacity Planning (I)	168

4.4.8	FinOps - שירות אופציונאלי (I)	168

4.4.9	בנייה ותחזוקה של תוכנית עבודה שוטפת (I)	169

4.5	הסכם רמת שירות – SLA (I)	170

4.5.1	מדדי רמת שירות (I)	170

4.5.2	חישוב ציון רמת שירות (I)	170

4.5.3	הפרת הסכם רמת השירות (I)	170

4.5.4	מנגנון אכיפה להסכם רמת השירות (I)	170

4.5.5	עדכון הסכם רמת השירות (I)	171

4.5.6	כלים ושיטות למדידת רמת השירות (I)	171

4.5.7	שביעות רצון (I)	171

4.5.8	תהליך הפקת לקחים ושיפור רמת השירות (I)	172

4.6	אינדקס תיעוד (I)	172

4.7	השתלבות בארגון (I)	173

4.7.1	ועדות משותפות (I)	173

4.8	הערכה וניהול סיכונים (S)	175

4.9	היפרדות (I)	175

5	מימוש	176

5.0	כללי – הבהקים (I)	176

5.0.1	אופן הגשת הצעת המחיר (I)	176

5.0.2	תכולת המחיר (I)	177

5.0.3	חריגה מהמסגרת התקציבית (I)	177

5.1	מחירונים (I)	177

5.1.1	מחירון שירותי כ"א (I)	177

5.1.2	מחירון רישוי ותוכנות מדף (I)	178

5.2	עלות אפיון ועיצוב מחדש (Re-Engineering), שדרוג טכנולוגי, פיתוח והקמה (I)	179

5.3	עלות רכיבים אופציונאליים (I)	179

5.4	עלות תפעול ותחזוקה (I)	179

5.5	תוספות וגריעות (I)	180

5.5.1	תוספות / גריעות של רכיבים בפיתוח ובשירות (I)	180

5.5.2	תוספות / גריעות ברכש (חד פעמי) של רישוי ומוצרי מדף (I)	181

5.5.3	תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) של רישוי ומוצרי מדף (I)	181

5.5.4	תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) בגין שינוי בהיקף המערכת (I)	181

5.5.5	תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) בגין שינוי במספר המשתמשים במערכת (I)	182

5.6	עלות כוללת – עלות להשוואת הצעות (I)	182

5.7	מנגנוני תמרוץ (I)	182

5.7.1	תמרוץ בתקופת הדו-קיום (I)	182

5.7.2	תמרוץ בגין עמידה ברמת שירות לאורך כל תקופת ההסכם (I)	184

5.8	מחירי הפסקת ההתקשרות (I)	184

5.9	תנאי תשלום (I)	185

5.9.1	תנאי תשלום עבור פרויקט השדרוג הטכנולוגי (I)	185

5.9.2	תנאי תשלום עבור התפעול והתחזוקה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (I)	185

5.9.3	הצמדה (I)	187

נספחים	188

נספח 0.1.1 א'- אישור דוחות כספיים	189

נספח 0.1.1 ב'- אישור דוחות כספיים	190

נספח 0.1.2 - הוכחת העמידה בתנאי הסף להגשת הצעות	191

נספח 0.3.3 - פרטי איש קשר מטעם המציע	194

נספח 0.3.6 - קובץ התשובות לשאלות ההבהרה	195

נספח 0.3.8 – מפ"ל	196

נספח 0.6.1 – נוסח ערבות הצעה	216

נספח 0.6.2.1 - אישור על ניהול ספרים	217

נספח 0.6.2.2 - תעודת רישום תאגיד	218

נספח 0.6.2.3 - אישור מורשי החתימה	219

נספח 0.6.2.4 - היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	220

נספח 0.6.2.5 – הצהרה על הבנת דרישות המכרז והתחייבות על עמידה בהם	222

נספח 0.6.2.6 - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה	223

נספח 0.6.2.8 - הצהרה בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות	225

נספח 0.6.2.9 - נסח חברה עדכני של רשם התאגידים	226

נספח 0.6.2.10 - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	227

נספח 0.6.2.11 - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מורשות	229

נספח 0.6.3 - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים	230

נספח 0.7.1 - תדפיס ערבות דיגיטאלית	231

נספח 0.7.2 – הסכם ההתקשרות	233

נספח 2.2.4 & נספח 2.2.5 – ממשקים	286

נספח 2.5 – תהליכים / תרחישים (UC)	314

נספח 2.8.5 א' – הנחיות מערך הדיגיטל הלאומי בנוגע לפיתוח ואבטחה של מערכות	333

נספח 2.8.5 ב' – מתודולוגיית פיתוח מערכות של משרד הבינוי והשיכון	334

נספח 2.8.5 ג' – דרישות אבטחת מידע (נספח כללי)	335

נספח 4.1.1 – תצהיר בדבר ניסיון המציע וניסיון מנהל הפעילות ומנהל הפיתוח	341

נספח 4.1.2  – הצהרת קבלן משנה	359

נספח 4.2.2 - איוש	360

נספח 5.4 – הסכם רמת שירות (SLA)	362

- מנהלה

מסגרת הפרויקט ולוחות זמנים (I)

- ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, באמצעות ועדת המכרזים של משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המזמין" ו/או "המשרד"), מזמינה בזאת מתמודדים להציע הצעות למתן שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, כמפורט להלן:

- קבלת אחריות לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות הסיוע בדיור הקיימות בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

- שדרוג טכנולוגי של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (בחצרות המשרד / On-Premises) ושילובן בתשתית הטכנולוגית החדשה (Open Shift או דומה לה ) של המשרד בהתאם לעקרונות Cloud Ready כשלב מקדים למיגרציה לענן , במקביל לתפעול תחזוקה ופיתוח של המערכות הקיימות.

- תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות הסיוע בדיור המשודרגות בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) בסיום תהליך השדרוג.

- מיגרציה של מערכות הסיוע בדיור המשודרגות לענן הממשלתי (רכיב אופציונאלי להחלטת המשרד).

- שירותי התפעול, התחזוקה והפיתוח של מערכות הסיוע בדיור הקיימות בשיטת מיקור חוץ ניתנים כיום על ידי ספק מיקור חוץ מערכות סיוע בדיור, אשר תקופת ההתקשרות המרבית עמה תגיע לכדי סיום (להלן: "הספק הנוכחי").

- הספק אשר יזכה במכרז זה יחליף, לאחר תקופת חפיפה (כמוגדר בסעיף ‏0.2.14), את הספק הנוכחי במתן השירותים ויהיה אחראי על תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות הסיוע בדיור הקיימות במקביל לביצוע פרויקט השדרוג הטכנולוגי.

- עם סיום פרויקט הספק יהיה אחראי על תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות הסיוע בדיור המשודרגות בחצרות המשרד / On-Premises ו/או בענן הממשלתי, ככל שהמשרד יבחר לבצע מיגרציה של מערכות אלו לענן.

- תקופת ההסכם מוגדרת בסעיף ‏0.2.24 להלן.

- המשרד מעוניין לסיים את ההליך המכרזי ולבחור בזוכה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023.

- ניתן לעיין במסמכי המיון המוקדם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי, בכתובת: www.mr.gov.il .

- טבלת ריכוז תאריכים:

| נושא | תאריכים |
| --- | --- |
| פרסום מסמכי המכרז | 22/06/2023 |
| מועד כנס מציעים מקוון (לא חובה) | 17/07/2023 בשעה 10:00 |
| מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים | 06/08/2023 בשעה 10:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות למכרז | 05/09/2023 בשעה 12:00 |
| מועד תוקף ערבות ההצעה (לפי סעיף 0.6.1 למכרז) | 31/12/2023 |

במקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף מסמך זה, קובעים המועדים המפורטים בטבלה זו. המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

תנאי סף להשתתפות במכרז (M)

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

תנאי סף מנהליים (M)

המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין, וכן עומד בדרישות חוק עסקאות וגופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ובכלל זה:

- ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מניהולם. המציע יוכיח את עמידתו בתנאי זה בהתאם למפורט בסעיף ‏0.6.2.1 שלהלן.

- דיווח פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

- היעדר הרשעות: המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה. המציע יוכיח את עמידתו בתנאי זה בהתאם למפורט בסעיף ‏0.6.2.4 שלהלן.

- ייצוג הולם: המציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1998, או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים. המציע יוכיח את עמידתו בתנאי זה בהתאם למפורט בסעיף ‏0.6.2.8 שלהלן.

תנאי סף מקצועיים (M)

מחזור עסקים (M)

- למציע מחזור כספי שנתי של 40 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2020, 2021 ו- 2022 הנובע מפעילות בישראל בכל התחומים המפורטים להלן במצטבר:

- ניהול פרויקטים בתחום מערכות מידע.

- ניתוח מערכות מידע.

- פיתוח מערכות מידע.

- תחזוקת מערכות מידע.

- מבוטל. .

- מציע אשר רכש או קיבל פעילות, לרבות בדרך של עסקה לרכישת פעילות, לרכישת חברה או למיזוג חברות, רשאי לצרף אישור על המחזור הכספי מהפעילות המפורטת בסעיפים א1 עד א4 לעיל יחדיו של החברה ממנה רכש את הפעילות. יובהר כי הצגת מחזור כספי באופן האמור תתאפשר רק לגבי השנים טרם רכישת הפעילות על ידי המציע.

- להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח הקבוע בנספח 0.1.1 א' או 0.1.1 ג', וכן בנספח 0.1.1 ג' החתומים בידי רו"ח של המציע המאמת נתונים אלו על בסיס המאזנים המבוקרים של המציע. האישור יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון.

ניסיון בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (M)

- למציע לפחות לקוח אחד בישראל לו סיפק שירותי פיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.6) בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.7), כאשר הלקוח עונה על כל התנאים שלהלן:

- השירותים נתנו ברציפות בשנים 2018 עד 2022.

- היקף השירותים השנתי הממוצע בשנים 2018 עד 2022 עמד על 15 מיליון שקל (ללא מע"מ) או יותר, ובלבד שלא פחת מ 13 מיליון בשנה (ללא מע"מ).

- השירות ניתן באמצעות צוות של לפחות 15 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף‏0.2.8).

- לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע ימלא את טבלה 1 בנספח 0.1.2.

הצגת לקוח לדוגמה אשר ניתנו לו שירותים במודל של תשומות (Time & Material) אינה עונה לדרישות תנאי סף זה.

המשרד יכיר בניסיון של "גורמים אחרים", לרבות חברות אם/בת וכד', לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף ו/או לשם עמידה בניקוד איכות, ובלבד ש"גורמים אחרים" אלו הנכללים בהצעת המשתתף במכרז יספקו את השירות בפועל בתחומים בהם ביקש המשתתף במכרז להכיר בניסיון שלהם, ככל והמשרד יכריז עליו כזוכה במכרז.

ניסיון בביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי (M)

- המציע, או ספק משנה מטעם המציע, הינו בעל ניסיון בביצוע של לפחות פרויקט אחד של שדרוג טכנולוגי בישראל כמפורט להלן:

- השדרוג הטכנולוגי של המערכת התבצע אל תשתית מודרנית מבוססת מיקרוסרביסים אשר מומשו ונארזו כקונטיינרים ומנוהלים באמצעות Kubernetes.

- הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

לעניין סעיף זה יחשב פרויקט כי בוצע בישראל ככל והפרויקט בוצע עבור לקוח בישראל, וצוות הפרויקט אשר ביצע את הפרויקט הינו צוות ישראלי שביצע את מלוא העבודה מישראל.

פרויקטים שבוצעו על ידי ו/או בשיתוף צוותים מחוץ לישראל (של המציע או של ספק משנה מטעם המציע) אינם עונים לדרישות סעיף זה.

- לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע ימלא את טבלה 2 בנספח 0.1.2.

המשרד יכיר בניסיון של "גורמים אחרים", לרבות חברות אם/בת וכד', לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף ו/או לשם עמידה בניקוד איכות, ובלבד ש"גורמים אחרים" אלו הנכללים בהצעת המשתתף במכרז יספקו את השירות בפועל בתחומים בהם ביקש המשתתף במכרז להכיר בניסיון שלהם, ככל והמשרד יכריז עליו כזוכה במכרז.

הגדרות (I)

|  | המזמין: | משרד הבינוי והשיכון ו/או המשרד. |
| --- | --- | --- |
|  | "ספק נוכחי" ו/או "ספק מיקור חוץ מערכות סיוע בדיור": | חברת נס |
|  | ספק מיקור חוץ תשתיות מחשוב | חברת קינדריל (Kindryl) |
|  | המכרז: | מכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור על נספחיו, ולרבות כל תיקון למכרז האמור, אם יהיה כזה. |
|  | שירותי שדרוג טכנולוגי, פיתוח, ותחזוקת תוכנה | - השירותים הנכללים במסגרת השדרוג הטכנולוגי, הפיתוח ותחזוקת המערכת החדשה ולאחר מכן במסגרת התקנת ותחזוקת המערכת והעברתה לשלב התפעול, והכוללים, בין היתר, את השירותים הבאים: - אפיון על (HLD) לכל תתי-הפרויקטים (Epics) כמפורט בסעיף 4.0.5.1. - אפיון, פיתוח ובדיקות מסירה לכלל רכיבי המערכת כמפורט בסעיף 4.0.5.2, לרבות: - אפיון מפורט ועיצוב של המערכת. - הקמת המערכת בכל הסביבות (פיתוח, בדיקות, קדם ייצור וייצור). - ביצוע כל פעולות ה DevOps הנדרשות לצורך מימוש הפרויקט לרבות העברת קוד שפותח מהסביבות הנמוכות לגבוהות בתהליכי אוטומציה, וגזירת נתונים סלקטיבית מהסביבות הגבוהות לנמוכות לצורך תמיכה בבדיקות. - שדרוג הקוד הקיים ו/או פיתוח מחדש של קוד / תוכנה ייעודית במסגרת הפרויקט. - התאמות ו/או שדרוג ו/או פיתוח מחדש של שכבת הגישה לבסיס הנתונים הקיים של המערכת.. - אינטגרציה של תוכנות מדף ותוכנות ייעודיות בהתאם לצורך. - בדיקות מסירה של המערכת. - ליווי בדיקות קבלה (UAT) של המשרד כמפורט בסעיף 4.0.5.3. - הדרכה והטמעת מערכת כמפורט בסעיף 4.0.5.4. - תיעוד המערכת כמפורט בסעיף 4.6. - שינויים ושיפורים, שירות ותחזוקה לתוכנה, כמפורט בסעיף 4.4.3. - תיקון תקלות תוכנה (באגים). |
|  | שירותי תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע | השירותים הנכללים במסגרת התפעול והתחזוקה האפליקטיביים של המערכת כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים: - תחזוקת המערכת כמפורט בסעיף 4.4.1 לרבות תיקון תקלות ופתרון באגים. - שירות תמיכה למשתמשים באמצעות מוקד תמיכה (Help Desk) כמפורט בסעיף 4.4.2. - ניהול וביצוע שינויים ו/או שיפורים ו/או פיתוחם נוספים כמפורט בסעיף 4.4.3. - אספקת שירותי מומחה כמפורט בסעיף 4.4.4. - שמירה על עדכניות טכנולוגית כמפורט בסעיף 4.4.5 לרבות שדרוגי גרסאות שוטפים ושדרוגים טכנולוגיים (כגון עדכון גרסת מערכת הפעלה, עדכון גרסת בסיס נתונים, וכדו'. - שירותי הדרכה והטמעה כמפורט בסעיף 4.4.6. - שירותי תכנון קיבולת כמפורט בסעיף 4.4.7. - שירותי FinOps כמפורט בסעיף 4.4.8 (שירות אופציונאלי). - תפעול שוטף של המערכת. - בנייה ותחזוקה של תוכנית עבודה שוטפת כמפורט בסעיף 4.4.9. |
|  | מיקור חוץ (Outsourcing) | מתכונת להספקת שירותים מוגדרים מראש בעלת המאפיינים הבאים: - השירות ניתן ע"י הספק באחריות כוללת וברמת שירות שנקבעה מראש (בכפוף להסכם רמת שירות SLA). - התשלום לספק הוא תשלום קבוע עבור הספקת שירותים בהתאם למפרט שירותים מוגדר ואינו מתבסס על היקף השקעת התשומות של הספק במתן שירותים אלו. |
|  | עובדים מקצועיים | מנהל הפרויקט, מנהל הפיתוח, ראשי צוותים, אנשי DevOps, מנתחי מערכות, מפתחים, בודקים, אנשי אבטחת מידע, מטמיעים וארכיטקטים |
|  | חוזה ו/או הסכם ההתקשרות ו/או הסכם: | הסכם ההתקשרות, לרבות נספחיו, בין המשרד לזוכה והמצורף כנספח 0.7.2 למכרז זה. |
|  | הסכם רמת שירות ו/או SLA (Service Level Agreement): | קבוצת מדדים קבועה מראש המגדירה את רמת השירות שאותה מחויב הספק לספק למשרד. מדדים אלו מכסים את השירותים הקריטיים למשרד והם נועדו להבטיח רציפות תפעולית ורציפות שירות למערכות המשרד ולמשתמשים במערכות המשרד. פירוט מדדי רמת השירות מופיע בפרק 4, סעיף ‏‏4.5. |
|  | מציע: | מי שהגיש מענה עד למועד האחרון להגשת הצעות |
|  | ספק ו/או הספק הזוכה ו/או הזוכה: | מציע אשר המשרד חתם עמו על הסכם לביצוע השירותים נשוא המכרז. |
|  | חצרי המזמין | כל מקום בו מקבל שירות (כהגדרתו בסעיף ‏0.2.18 להלן) פועל, עובד ו/או נותן שירות עבור המזמין |
|  | תקופת חפיפה: | תקופה שתחל עם החלטת המזמין על תחילת יישום תכנית חפיפה בין הספק הנוכחי לספק הזוכה ותסתיים עם אישור המזמין בכתב למוכנות הספק הזוכה לתחזוקה ולתפעול של מערכות הסיוע בדיור הקיימות. מטרת התקופה הנה להכשיר את הספק לתפעל ולתחזק את המערכות הקיימות. כמפורט בסעיף ‏4.3.3 ד', תקופה זו לא תעלה על 3 חודשים קלנדאריים. |
|  | תקופת דו-קיום | התקופה שמתחילה ממועד ההפעלה המבצעית של הפעימה או החבילה הראשונה שעברה מודרניזציה ועד למועד סיום המודרניזציה והפעלה של כלל רכיבי מערכת הסיוע החדשה בתשתית הטכנולוגית החדשה ( Open Shiftאו דומה לה) באתר המשרד (On-Premises). בסעיף זה, למונחים "פעימה" או "חבילה" תהיה המשמעות הנתונה להם בפרק 4 למכרז. |
|  | תקופת המעבר: | תקופה שתחילתה ביום חתימת ההסכם וסיומה בתום תקופת הדו-קיום (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.15 לעיל). |
|  | תקופת התפעול והתחזוקה | תקופה שתחילתה בסיום תקופת החפיפה והנמשכת עד סיום תקופת ההסכם כמוגדר בסעיף ‏0.2.24. |
|  | מקבל שירות/משתמשים פנימיים | כל הפועלים עבור המזמין (לרבות עובדי המזמין והפועלים מטעם קבלנים הקשורים עם המזמין בהסכם) המחוברים לרשת המשרד ועובדים עם ציוד קצה שבבעלות המזמין. האתרים האמורים ומיקומם נכון ליום חתימת הסכם זה מפורטים במכרז או כפי שיהיו מעת לעת. |
|  | משתמשים חיצוניים | כל הפועלים עבור המזמין (לרבות עובדי המזמין והפועלים מטעם קבלנים הקשורים עם המזמין בהסכם) המחוברים לרשת המשרד ו/או המתחברים מרחוק לרשת המשרד ו/או העושים שימוש במערכות של המשרד דרך אינטרנט אך לא עובדים עם ציוד קצה שבבעלות המזמין. |
|  | קבלן משנה ו/או ספק משנה: | חברות, גופים, קבלנים, סוכנים, חברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה אחות ו/או חברה קשורה אשר יופעלו על-ידי הספק ובאחריותו המלאה, להשלמת כישורים, מוצרים ויכולות, הנדרשים לביצוע המכרז, ואשר קיבלו את אישור המשרד מראש ובכתב. |
|  | ממליץ | איש קשר אצל לקוח של המציע אשר יכול לחוות דעה על פעילות המציע אותה הוא מפרט כהוכחה לניסיונו בתחום פעילות מסוים. כממליץ יחשב איש קשר שהוא בעל דרגה ניהולית ואשר היה מעורב ישירות בפעילות אותה מציג המציע או בפיקוח ובקרה עליה באופן שוטף. |
|  | סל השירותים הבסיסי ו/או סל הבסיס: | מכלול השירותים והפעולות אותם על הספק לבצע כפי שמפורט במסמכי המכרז ואשר כלולים במחיר החודשי אשר ישלם המשרד לספק. יובהר כי המשרד לא ישלם כל סכום מעבר למחיר החודשי עבור שירותים הכלולים בסל הבסיס. ריכוז השירותים הכלולים בסל הבסיס מופיע בסעיף ‏4.4 במסמכי המכרז |
|  | סקטור ציבורי | משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, גופים ציבוריים וכל גוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין. |
|  | תקופת ההסכם: | תחילתה עם תחילת תקופת המעבר (כהגדרתה בסעיף ‏‏0.2.16 לעיל) וסיומה חמש שנים ממועד תחילת תקופת המעבר (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונית"). למשרד נתונה זכות ברירה (אופציה) להארכת תקופת ההתקשרות הראשונית, בתקופות נוספות של עד 10 שנים במצטבר, שתחילתן בתום תקופת ההתקשרות הראשונית, כך שתוקפת ההתקשרות כולה לא תעלה על 15 שנים. כל הארכה תהיה לתקופה אשר תוגדר ע"י המזמין, על פי הצורך. |
|  | ספקי ענן אשר הוכרזו כזוכים במכרז נימבוס | ספקים שהוכרזו על ידי מנהל הרכש כזוכים במכרז מרכזי מספר 2020-01 בנושא אספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך (נכון למועד פרסום מכרז זה: AWS ו- GCP) ו/או ספקים נוספים עליהם יכריז מנהל הרכש בעתיד. |
|  | "מערכות קיימות" ו/או מערכות "דור קיים" | מערכות הסיוע בדיור הקיימות אשר התפעול והתחזוקה שלהן בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) תועבר לאחריות הספק. |
|  | מערכת חדשה ו/או "דור חדש" | מערכת הסיוע בדיור לאחר שעברה הסבה טכנולוגית למערכת בתצורת Cloud Ready כהכנה למיגרציה לסביבת הענן. |
|  | מיקרו-סרביסים (Micro Services) | ארכיטקטורת תוכנה מודולרית בה תוכנה מורכבת מיחידות קטנות ועצמאיות ("שירותים") המתקשרות ביניהן באמצעות ממשקי תוכנה (APIs). השירותים קטנים, נבדלים זה מזה ומיועדים לביצוע משימות מוגדרות ומצומצמות. |
|  | קונטיינר (Container) | חבילת תוכנה המכילה את כל הקוד ואת כל האלמנטים ו/או רכיבי התוכנה ו/או ספריות הקוד הדרושים להפעלת קוד זה ומסוגלת לפעול על תשתית Kubernetes. |
|  | "ענן ממשלתי" וגם "פרויקט נימבוס" | תשתית ענן ציבורית של הזוכים מכרז מרכזי 01-2020 לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, נכון למועד פרסום המכרז: GCP (Google) ו-AWS (Amazon). |
|  | אזור נחיתה (Landing Zone) ממשלתי | אזור נחיתה (Landing Zone) המופעל על ידי מערך הדיגיטל על גבי תשתית ענן ציבורית של זוכי מכרז "נימבוס" |
|  | סביבת אירוח של מערך הדיגיטל | חוות השרתים של מערך הדיגיטל המארחת שרתים של משרדי ממשלה. |
|  | OCP (Open shift Container Platform) | פלטפורמה של חברתRed Hat המשמשת להרצה ולניהול קונטיינרים על בסיס תשתית Kubernetes |
|  | "איוש מינימאלי" | מדד רמת שירות זה מבקר את עמידת הספק בהתחייבות שלו לאיוש מינימאלי בהתאם למענה הספק לסעיפים ‏‏4.2.2 (צוות התפעול והתחזוקה של הספק) ו/או ‏4.2.3 (צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של הספק) במכרז, בהתאם לעניין. על הספק לעמוד בדרישות האיוש המינימאלי, בכל אחד מימי העבודה בחודש, לרבות במקרים של היעדרות מטעמי מחלה, חופשה, חופשת לידה או כל סיבה אחרת למעט: 1) היעדרות של עובד המשרת במילואים. 2) היעדרות של עובד לפרק זמן של עד 14 ימים, כאשר ההיעדרות תואמה עם המזמין וניתן לה אישור מראש ובכתב. 3) היעדרות של עובד לפרק זמן של עד 14 ימי מחלה. כאשר בכל מקרה אין היעדרות מלאה של כל חברי אחד מהצוותים של הספק יחדיו |
|  | "מע"מ" | כל סכומי הכסף אליהם מתייחס המכרז, הן במסגרת הוכחת עמית המציע בתנאי הסף ושאו בדרישות מכרז אחרות והן בהצעה שיציע המציע למשרד במענה לנספח 5 הינם בש"ח וללא מע"מ |

ובנוסף כל המונחים המוגדרים בנספח 0.7.2 (הסכם ההתקשרות) בסעיף 1 ו/או בנספח 4.5 – הסכם רמת שירות (SLA) בסעיף 1.

מנהלה (I)

הורדת מסמכי המכרז (I)

את מסמכי המכרז להוריד מאתר האינטרנט מנהל הרכש בכתובת www.mr.gov.il החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב בסעיף ‏0.0.

איש קשר (I)

נציג המזמין בכל הקשור למכרז זה מקסים קורוסטישבסקי. כל הפניות בקשר עם המכרז ייעשו לכתובת דוא"ל MochTender@moch.gov.il.

הגשת ההצעה (I)

- הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון במערכת הגשת ההצעות (תיבת מכרזים דיגיטלית), למעט ערבות הצעה והצעת מחיר שיוגשו באופן פיזי כמופרט בסעיף 0.3.4 להלן. לצורך הגשת ההצעות באופן מקוון יידרש המציע להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

- הכניסה למערכת הגשת ההצעות למכרז היא באמצעות לחיצה על "הגשת הצעה" בעמוד פרסום המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי:WWW.mr.gov.il  > משרד מפרסם: משרד הבינוי והשיכון > מכרז 101/2023.

- טרם הגשת ההצעה, נדרש לבצע רישום מוקדם למערכת הגשת ההצעות באמצעות הקישור: https://portal.gpa.gov.il/supplier/tender/

כל מסמכי המכרז ייחתמו באופן דיגיטלי על ידי המציעים. לא נדרשת חתימה על כל עמוד ועמוד בחוברת המכרז. עמודים בהם נדרשת חתימת עו"ד או רו"ח, כולל נספחים ייחתמו ידנית, יסרקו על ידי המציע, ויועברו דרך המערכת יחד עם כל מסמכי המכרז.

כמו כן בכל מקום ועמוד בו נדרשת חתימה ולא ניתן ע"י המציע לחתום באופן דיגיטלי, יש לחתום ידנית במקום המתאים לסרוק ולצרף להצעה, והם יועברו דרך המערכת כאמור.

- על מציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להיערך להגיש את הצעתו פרק זמן מספק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, על מנת להימנע מתקלות כאמור.

- למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

- בסוגיות טכניות ובעזרה בתפעול המערכת ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דוא"ל CCC@mof.gov.il. יש לציין בפניה את שם המכרז ומהו המועד האחרון להגשת ההצעות.

- זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. במקרים חריגים בלבד ייתכן וזמן ההמתנה יחרוג מ-4 שעות. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן הפחות מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות.

- הצעות שלא יוגשו עד המועד האחרון להגשת הצעות, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של המשרד.

- לתשומת ליבכם! בחלוף 20 דקות ללא ביצוע פעולה, המערכת תתנתק וכל פעולה שבוצעה בה ולא נשמרה כטיוטה, לא תשמר. במקרה המתואר תידרש כניסה מחודשת למערכת.

- המשקל המרבי לקובץ בהצעה הינו 10 MB ומקסימום 50 MB לכלל הקבצים באותה הצעה. על המציע לבדוק את משקל הקבצים הנשלחים על ידו ולוודא כי הצעתו עומדת במגבלות. ניתן להעלות קבצים מסוג PDF/WORD/EXCEL/SIGNED.

- באפשרות המציע לבצע הגשה אחת בלבד! לאחר הגשת המענה לא תתאפשר הגשה נוספת.

- לאחר הגשת ההצעה יופיע במסך ההגשה מספר אסמכתא. רק לאחר הופעת ההודעה עם מספר האסמכתא תהליך ההגשה יסתיים. ללא קבלת מספר האסמכתא דין ההצעה כלא הוגשה.

- ככל שתהיה תקלה טכנית ממושכת, אשר תמנע הגשות הצעות במכרז, יוכל המזמין בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

- להנחיות וחומרי הדרכה על אופן הגשת ההצעות בתיבת המכרזים הדיגיטלית ניתן להיכנס לקישור הבא:https://govextra.gov.il/mr/guides/tender

- המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדחות כל מועד הקבוע במכרז. הודעה בדבר דחיית המועד תפורסם באתר מינהל הרכש הממשלתי.

- יש לצרף להצעה את נספח 0.3.3 בו יצוינו הפרטים הבאים:

- כתובת המציע, מספר הטלפון ומספר הפקס שלו.

- שם איש הקשר במציע לצורך מכרז זה, מספר הטלפון, מספר הפקס שלו וכתובת דואר אלקטרוני.

- ועדת המכרזים של המשרד, שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות בכתב למי מהמציעים אשר במעמד פתיחת מעטפות המתמודדים במכרז, התברר כי הצעתו חסרה אישור מהאישורים או מהרישומים הנדרשים ואשר לדעת הועדה נובע החוסר מפגם טכני גרידא, על מנת לתת  למציע הזדמנות להעביר לידי המשרד  את האישור/ים או הרישומ/ים החסר/ים.

- על המציע לפנות לנציג המשרד בכל סתירה או אי התאמה במסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם. מציע אשר לא יפנה כאמור טרם הגשת הצעתו יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות כאמור ויחשב כמסכים לכל האמור במסמכי המכרז.

הנחיות להגשת ההצעה (M)

- על המציע למלא את כל הסעיפים והטבלאות המפורטים בנספחי מסמך ההזמנה להשתתף בהליך של מכרז פומבי לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

- עותק מלא של ההצעה יכלול את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי הפנייה בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמשרד בהקשר למכרז מס' 101/2023.

- כל תוספת, שינוי או הסתייגות ביחס לחוברת המכרז לרבות בחוזה ההתקשרות, בין אם ייעשו בגוף חוברת המכרז, במכתב נלווה, או בכל דרך אחרת הנם חסרי תוקף ומקנים למזמין זכות לפסול את ההצעה. מובהר כי כל שינוי שיכניס הספק במענה שיש בו כדי לגרוע מדרישות המכרז ו/או להסתייג מהן לא יחשב כשינוי בדרישות המכרז, גם אם צוות הבדיקה של המשרד לא גילה שינויים אלה טרם הכרזה על המציע כזוכה.

- ההצעות תוגשנה בשפה העברית.

- כל מסמכי ההצעה למעט הצעת המחיר ועותק המקור של ערבות הגשת ההצעה יוגשו בתיבת המכרזים הדיגיטאלית כמפורט בסעיף ‏0.3.3 לעיל.

- הצעת המחיר ועותק המקור של ערבות ההצעה של המציע למכרז יוגשו פיזית אל תיבת המכרזים הנמצאת בלובי משרד הבינוי והשיכון בכתובת: רח' קלרמון גאנו 3, קרית הממשלה המזרחית ירושלים,  בנין א' קומת קרקע, בהתאם למפורט להלן:

- ההצעה תוגש במעטפה ללא סימנים מזהים עליה יצוין מכרז מס' 101/2023.

- המעטפה תכיל מעטפה מעטפת משנה עליה יצוין מכרז מס' 101/2023 – ערבות הגשת הצעה. אל מעטפה זו תוכנס ערבות המקור בגין הגשת ההצעה.

- המעטפה תכיל מעטפה מעטפת משנה נוספת / נפרדת עליה יצוין מכרז מס' 101/2023 – הצעת המחיר. אל מעטפה זו תוכנס הצעת המחיר של המציע כמפורט להלן:

  - "טופס ההצעה הכספית - עותק א" - עותק מודפס (מקור) הכולל את: המענה לפרק 5 ואת נספח 5 - טופס הצעת המחיר לאחר שמולא ונחתם באמצעות מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה במקומות הנדרשים בטופס ההצעה הכספית המודפס. אי חתימה על גבי טופס ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש, עלולה להביא לפסילת הצעת המציע במכרז.

  - "טופס ההצעה הכספית -עותק ב" - עותק מודפס (העתק של המקור).

  - "טופס ההצעה הכספית -עותק ג" - עותק דיגיטאלי סרוק של "טופס ההצעה הכספית - עותק א", לאחר שמולא ונחתם, בפורמט PDF על גבי Disk On Key.

  - "טופס ההצעה הכספית -4 -עותק ד" - עותק דיגיטאלי על גבי Disk On Key (ניתן להשתמש ב Disk On Key אחד עבור עותקים ג' ו- ד') בפורמט Excel הכולל את כקובץ האקסל ששמו " נספח 5 - טופס הצעת המחיר לאחר שמולאו.

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הנתונים המופיעים בהעתקים השונים של ההצעה הכספית, יסתמך המזמין על הנתונים שהוזנו על ידי המציע בעותק א' בלבד, והוא יהיה רשאי לתקן בהתאם את שאר העתקים ללא צורך בהסכמת המציע לכך.

- המציע רשאי לציין בהצעתו מראש בצירוף נימוקים לכך, אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה למתחרים במידה והצעתו תבחר. למרות זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. בכל מקרה, אם לא סומנו סעיפים כנדרש יראו בדבר משום הסכמתו לכך כי אין כל מניעה לגילוי אותם סעיפים.

- המציע לא יוכל לעיין בהצעה הזוכה בסעיפים אותם סימן כחסויים בהצעתו.

- המועד האחרון להגשת הצעות מפורט בסעיף ‏0.0, ס"ק ‏ח לעיל. הצעות שתתקבלנה מאוחר יותר ולא תהיינה במערכת הגשת ההצעות, תפסלנה.

איסור תיאום הצעות ומספר הצעות (M)

- בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו, נושא משרה באחד מהם, וכל מי מטעמו של אחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בשום אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערכות או הבנות.

- כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

- מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.

- המציע נדרש לצרף למענה שלו למכרז תצהיר בנוסח שבנספח 0.6.2.10

עצמאות המציע (M)

- המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב- 25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968).

- גורם אחד אינו מחזיק ב- 25%יותר מאמצעי השליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

- המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

שאלות ובירורים (I)

- משתתף שמבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה לגבי מכרז זה, יהיה רשאי להפנותן למשרד החל מיום הפרסום ועד למועד האמור בסעיף ‏0.0 (להלן: "מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה"). לתשומת לב המציעים לכך שיכול ויתקיים סבב שאלות הבהרה נוסף (אחד או יותר) וזאת לפי שיקול דעתו של המשרד. ככל שכך יחליט המשרד הודעה על כך תפורסם באתר מינהל הרכש.

- את השאלות יש להפנות אל איש הקשר למכרז בדואר אלקטרוני שכותרתו תהיה הבהרות למכרז מספר 101/2023. כתובת הדוא"ל היא:MochTender@moch.gov.il

- המשתתפים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת השאלות אלא לוודא קבלת הודעת הדוא"ל באמצעות "אישור מסירה".

- בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף  אליו מכוונת שאלתו. השאלות תוגשנה במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות לעניין המכרז:

| # | עמוד | סעיף | כותרת סעיף | השאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- תשובות יפורסמו באתר האינטרנט מנהל הרכש בכתובת www.mr.gov.il. באחריות המציע לעקוב באתר האינטרנט של מנהל הרכש, אחר שינויים והבהרות הנוגעים למכרז זה, וזאת עד המועד האחרון להגשת ההצעות.

- מובהר כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את קובצי התשובות לשאלות, חתומים ע"י המציע, למענה המציע כנספח לסעיף זה.

- המשרד שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, כולל בהסכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם בעקבות תשובה להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים ו/או תיקונים כאמור, יהפכו אלה לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

- על המציע לצרף את קובץ התשובות לשאלות ההבהרה כנספח 0.3.6 כשהוא חתום ע"י מורשה חתימה מטעמו.

כנס מציעים (I)

כנס מציעים יתקיים במועד המפורט בסעיף ‏0.0 באופן מקוון.  פרטי ההתחברות באופן מקוון לכנס ופרטים נוספים (ככל שיידרשו), יפורסמו באתר מינהל הרכש. באחריות המציעים לעקוב באתר האינטרנט של מנהל הרכש אחר העדכונים שיפורסמו שם בקשר לכך. ההשתתפות בכנס מציעים אינה חובה.

הליך בחירת הספק (I)

בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית ייבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח הקובץ הדיגיטלי בו תימצא הצעת המחיר. להלן תיאור תהליך בדיקת ההצעות ובחירת הספק:

- שלב 1 - בחינת עמידה בתנאי סף והשלמת/תיקון פגמים טכניים

בשלב זה יבחן המזמין עמידת ההצעות בתנאי הסף להגשת הצעה (סעיף ‏0.1) ואת קיום התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו (סעיף ‏0.6). הצעה שלא תעמוד בתנאי מתנאי הסף, או הצעה הכוללת הסתייגויות, תיפסל. מובהר בזאת כי תנאי הסף הם תנאים מצטברים, אשר צריכים להתקיים במציע ביום הגשת ההצעות. המשרד רשאי לפנות למציעים לקבלת הבהרות להצעתם ו/או להשלמת ו/או לתיקון פגמים טכניים בהצעה (בכפוף לדין). עם זאת יודגש, כי המשרד אינו מתחייב לפנות לתיקון פגמים בהצעות, גם כשמדובר בפגמים טכניים, והמציעים מתבקשים להקפיד על עמידה מלאה במלוא דרישות המכרז.

- שלב 2 – בדיקת פרקים 4-2, ביצוע מצגות, ניפוי איכותי

- בשלב זה ינתח צוות הבדיקה של המשרד את המענה לפרקים 4-1 של המציעים שעברו את שלב 1.

- המשרד מתכוון, אך לא מתחייב, לפנות למציעים לקיים מצגות, שבמסגרתן יציגו את הצעותיהם תוך מתן דגש לנושאים שיועברו מראש ע"י המשרד לכלל המציעים. במהלך הצגה זו לא יסתור ו/או יתקן המציע את הצעתו הכתובה ו/או יוסיף עליה. בכל מקרה ההצעה הכתובה תחשב כקובעת.

- ניקוד הצעתו המקצועית של המציע יתבסס על הצעת המציע, הבהרותיו לפניות המשרד ככל שיהיו, פניה ללקוחות המציע (לרבות אלו שלא צוינו בהצעתו כממליצים) לקבלת חו"ד וכל מידע רלוונטי נוסף שיעמוד למשרד.

- ניקוד ההצעות יתבצע לפי המפ"ל המפורט בנספח 0.3.8 להלן. ציון סף האיכות עומד על 80%. מציעים שלא יקבלו לפחות ציון זה עבור מרכיבי האיכות במפ"ל, תיפסל הצעתם (M).

- היה ולא ימצאו שני מציעים לפחות שקיבלו ציון איכות של 80% או יותר, רשאי המשרד להפחית את ציון סף האיכות ל-70%. במקרה זה, מציעים שלא יקבלו לפחות ציון של 70% עבור מרכיבי האיכות במפ"ל, תיפסל הצעתם והמשרד ימשיך בתהליך בדיקת ההצעות רק עם מציעים שעברו את ציון סף האיכות החדש.

- לצורך בדיקת ההצעות וניקודן, לרבות לצורך בדיקת ההצעות הכספיות (כמפורט בסעיף ג' שלהלן) רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

- שלב 3 - בדיקת ההצעות הכספיות (פרק 5)

- בתום בדיקת פרקי האיכות תיפתחנה מעטפות המחיר של ההצעות שעברו את ציון סף האיכות (שלב 2) ותיבדקנה ההצעות הכספיות של אותם מציעים. להצעות יחושב ציון המבוסס על עלות מחזור חיים (Life Cycle Cost) כמפורט בפרק 5 להלן. ניקוד להצעות המחיר יינתן לפי הכללים הבאים:

- ההצעה הזולה ביותר תזכה לציון 100%.

- הציון של ההצעות האחרות יחושב לפי הנוסחה (A/B) x 100 כאשר A הוא מחיר ההצעה הזולה ביותר ו- B הוא מחיר ההצעה הנבדקת.

- במשרד הבינוי והשיכון נערך ונשמר טווח אומדן (הכולל גבול מינימאלי וגבול מקסימאלי) לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות:

- שלא לקבל הצעה החורגת  מעבר ל- 15% מטווח אומדן שנקבע, כלומר מעבר ל-15% מתחת לגבול המינימאלי או 15% מעל לגבול המקסימאלי.

- לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מעבר ל- 15% מטווח האומדן כאמור בסעיף הקודם. לחילופין ובאופן מצטבר שומרת ועדת המכרזים את הזכות לפנות לספק הזוכה לקיום מו"מ במצב כזה.

- שלב 4 – בחירת הזוכה במכרז

- בשלב זה ישוקללו ציוני האיכות עם ציוני העלות לכדי ציון אחד לכל מציע. משקל הצעת המחיר הוא 40% ומשקל מרכיב האיכות כפי שחושב במפ"ל הוא 60%.

המכרז (I)

המכרז בנוי משישה פרקים על פי המפורט להלן:

- פרק מנהלה זה, המסומן כפרק 0 (כולל הנספחים לפרק זה).

- חלק מקצועי (אפיון השירות ומימושו) - פרקים 1-4 (כולל נספחים).

- ההצעה כספית - פרק 5 (כולל נספחים).

יש לקרוא היטב פרק מנהלה זה, אשר מרכז תנאים כלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למכרז.

סיווג רכיבי המכרז (I)

השיטה (I)

רכיבי המכרז מסווגים לפי הסימון הבא:

I (Information) - סעיף שאין לגביו צורך בתשובה. היעדר תשובה יובן כ"קראתי והבנתי, מקובל עלי". יובהר שסעיף בסיווג I יכול לכלול גם דרישות, אך מעבר למחויבות לעמוד בהן (הקיימת גם בהעדר תשובה) לא נדרש פרוט מן המציע באשר לאופן המימוש או הפתרון.

G (General) - רכיב הדורש תשובה כללית קצרה ובמלל חופשי (עד חצי עמוד לרכיב).

S (Specific)- רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת. אם נדרשת תשובה ארוכה במיוחד, ניתן לכתוב תשובה תמציתית ולצרף נספח המפרט את התשובה. מספרי הנספחים יהיו כמספרי הסעיפים, שלהם הם מספקים פירוט.

M (Mandatory) - רכיב סף (NO GO/GO). תשובת הספק תהיה מסוג "קראתי והבנתי - מקובל עלי" בדומה לסיווג I, או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S בהתאם לעולה מן הנדרש בסעיף. הסתייגות או אי עמידה בסעיף בסיווג M תביא לפסילת ההצעה.

N (Non-relevant) - סעיף שהושמט מהבקשה ו/או שאינו רלבנטי ואין צורך לענות עליו.

אופן המענה (I)

המציע נדרש לשים לב לסיווגי הסעיפים השונים ולפעול בהתאם למפורט להלן:

- סיווג של סעיף תקף לכל תת-הסעיפים שלו, אלא אם צוין אחרת ליד תת-הסעיף.

- סעיף שלידו מופיעים שני סיווגים, יש לענות בהתאם להגדרות של כל אחד מהסיווגים.

- בכל מקרה בו נדרש בנוסח הסעיף פירוט כל שהוא יש למלא בדייקנות אחר הנדרש.

- אין לחזור בשום מקרה על הנוסח המופיע במכרז.

- יודגש שוב, כי הסתייגות מדרישות המכרז בסעיף כלשהו, יהא סיווגו אשר יהיה (לרבות סווג I או S), עלולה להוביל לפסילת ההצעה. על המציעים לעמוד בדרישות המכרז ללא הסתייגות.

- מעבר לכל סיווג, יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו (M)

ערבות בלתי מותנית בגין הגשת הצעה ('ערבות הצעה') (M)

- המציע יצרף להצעתו ערבות הצעה אוטונומית ובלתי מותנית כבטוחה לקיום הצעתו במכרז. הערבות תהיה בסך של 2,000,0000 ₪ (ובמילים: שני מיליון ₪), שתהיה בתוקף עד למועד הנקוב בטבלת התאריכים‏ בסעיף ‏‏0.0 לעיל (וככל שמועד זה ישונה, בהתאם למועד העדכני במועד הגשת ההצעות).

- הערבות תהיה בהתאם לנוסח המפורט בנספח 0.6.1 המצ"ב. סטייה כלשהי מנוסח הערבות עשויה לגרום לפסילת ההצעה.

- הערבות תונפק בהתאם להוראות המפורטות בסעיפים 2.1.5.1, 2.4 ו-2.5 להוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות"

- למשרד הסמכות לדרוש מהמציעים להאריך את תקופת הערבות למשך תקופות נוספות של עד 6 חודשים. לא האריך המציע את תוקף ערבות המכרז על פי דרישת המשרד, יהא המשרד רשאי לחלט את הערבות ו/או לבטל את הצעתו, והכל לפי שיקול דעתו. משיכת הערבות ו/או ביטולה ע"י המציע, יגרמו לפקיעה מידית של ההצעה. מציע שייבחר על פי מכרז זה, יידרש להמציא ערבות ביצוע בהתאם להוראות ההסכם (להלן: "ערבות ביצוע").

- מציע שלא יצרף את הערבות או שהערבות שיצרף תהיה שלא בהתאם לתנאים המצוינים לעיל - הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון.

- המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בהתקיים התנאים הקבועים לכך על-פי דין, לרבות בכל אחד מן המקרים הבאים:

- המציע שזכה לא המציא למשרד חוזה חתום כאמור בסעיף ‏‏0.7.2 להלן;

- המציע חזר בו מהצעתו;

- המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

- המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

טרם חילוט הערבות יתן המזמין למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בנוגע לחילוט האמור. השמעת הטענות כאמור תתבצע בכתב או בעל פה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

- בכפוף לאמור בסעיף ו' לעיל, אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד לתבוע מן המציע פיצוי נוסף בגין כל נזק שנגרם לו על פי כל דין".

- מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות במקרים הבאים:

- אם הודיע המשרד על הצעה אחרת כזוכה במכרז, או על דחיית כל ההצעות - לאחר מתן הודעתו של המשרד כאמור; ואולם, אם נקבע מציע שהוא במקום שני לזכייה, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמשרד והמציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתמו על חוזה ההתקשרות.

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו כאמור לא יוכל לערער על הזכייה במכרז או על דחיית כל ההצעות, אלא אם כן המציא למשרד במצורף לערעור ערבות שתום תוקפה הינו 3 חודשים מיום החזרתה לחברה.

- אם נקבעה הצעתו כזוכה במכרז - לאחר חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע אשר מחליפה את ערבות הגשת ההצעה.

אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו (M)

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה. . למען הסר ספק, יובהר כי העמידה בתנאי הסף של המכרז הינה עמידה בדרישה המהותית המפורטת בסעיף 'תנאי סף להשתתפות במכרז' שלעיל, וזאת להבדיל מהגשת אישורים ומסמכים אשר מטרתם להעיד על קיום תנאי הסף, ואשר אינם מהווים שלעצמם תנאי סף.

ניהול ספרים

אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג (כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה - 2005), בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (יצורף כנספח 0.6.2.1);

תעודה המעידה על רישום תאגיד

העתק מתעודת הרישום של התאגיד המציע במרשם המתנהל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין כנספח 0.6.2.2;

אישור בדבר מורשי חתימה

אישור חתום בידי עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם המציע (יצורף כנספח 0.6.2.3);

היעדר הרשעות

תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח 0.6.2.4 בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;

הצהרה בדבר הבנת תנאי המכרז וקבלתם

הצהרה חתומה בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.5 המעידה כי המציע קרא והבין את כל דרישות המכרז על סיווגם וכי הוא מתחייב למלא, באם יזכה, אחר התנאים והדרישות המנוסחים בכל סעיף וסעיף במכרז ובנספחיו, לרבות חוזה ההתקשרות.

עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על דרישת הוראת סעיף 2א לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992 (להלן "החוק") לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש יחד עם הצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה אישור חתום בפני עורך דין לפיו העסק הוא בשליטת אישה. על פי החוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור בהתאם לנוסח המפורט בנספח 0.6.2.6.

הסכם התקשרות

המציע מצהיר, כי קרא והבין את נוסח ההסכם המצורף בנספח 0.7.2 על כל תנאיו ונספחיו. הגשת הצעה למכרז זה, משמעה כי המציע קרא, הבין והסכים לכל תנאי ההסכם ומסמכי המכרז, והיא מחייבת את המציע בקיום כל התנאים והמחויבויות שבהסכם ובתנאי המכרז, במקרה שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה, ללא הסתייגות. מבלי לפגוע באמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו את ההסכם הנ"ל, כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה אצל המציע. הסתייגות או התניה על תנאי ההסכם או המכרז, עלולות לפסול את ההצעה.

הבהרה: על המציע לחתום על החוזה במקום המיועד לחתימת הספק, על ידי מורשה חתימה של המציע. בנוסף, יש לחתום בתחתית כל עמוד בראשי תיבות ע"י מורשה חתימה של המציע בתוספת חותמת של המציע.

הצהרה בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו - 2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998.

נוסח מחייב של הצהרה בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות כאמור, ראה נספח 0.6.2.8.

אישור על היעדר חובות לרשם התאגידים

מציע שהוא חברה/שותפות, יצרף להצעתו העתק נסח חברה/שותפות עדכני בו תוודא וועדת המכרזים, כתנאי לקבלת הצעתו, כי למציע לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה ולגבי חברה תוודא בנוסף, כי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

נסח חברה עדכני של רשם התאגידים ניתן להפקה דרך אתר רשות התאגידים במרשתת, בכתובת https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=CompanyExtract.

הנסח יצורף כנספח 0.6.2.9 למכרז.

הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז

המציע יצרף הצהרה אודות אי תיאום הצעות במכרז בנוסח המצ"ב כנספח 0.6.2.10.

הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מורשות

המציע יצרף הצהרה אודות שימוש בתוכנות מורשות לצורך אספקת השירותים נשוא מכרז זה בנוסח המצ"ב כנספח 0.6.2.11.

ניגוד עניינים (M)

המציע מצהיר, כי לפי מיטב ידיעתו, אין בהגשת הצעתו ובביצוע השירותים (אם יזכה במכרז) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו ו/או של מי מהעובדים מטעמו ו/או של קבלני משנה וחברות צד שלישי ועובדיהן, המעורבים המשולבים בהצעתו ו/או המעורבים בביצועה. המציע מתחייב לעשות כל שביכולתו כדי למנוע היווצרות מצב של ניגוד עניינים, אם יזכה במכרז, לאורך כל תקופת ההסכם. המציע מתחייב, כי בכל חשש להתהוות ניגוד עניינים, ידווח על כך למשרד מיד ובכתב ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, וככל שיודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים - הספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למשרד, בכל מצב של ניגוד עניינים יהיה המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות מיידית והמציע יהיה מחויב לשפות את המשרד בגין כל נזקיו. המציע יצרף אישור חתום בנוסח המצורף בנספח 0.6.3התחייבויות ואישורים שיידרשו מהמציע לאחר זכייה במכרז (M)

ערבות ביצוע (M)

- עם ההודעה על זכייתו, וכבטחון למילוי התחייבויותיו על- פי ההסכם, יעמיד המציע לפקודת המשרד, בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה, ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית.

- ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח 0.7.1 למכרז ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם14.4.1  ערבויות דיגיטליות.

- הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3"ערבויות".

- הערבות תהיה בשיעור 5% מעלות תקופת ההתקשרות הראשונית (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.24 לעיל, סה"כ עלות תקופת ההתקשרות הראשונה מפורטת בטבלה טבלה 5.6 א' בהצעת המחיר) , בתוקף עד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונה. במידה שהמזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך המציע את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

- המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירות ים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

- היה ולא תוגש הערבות כנדרש, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות שהוגשה למכרז (לפי סעיף ‏‏0.6.1 לעיל), ולבטל את זכיית המציע במכרז. הערבות תימסר להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק לפי ההסכם.

חתימה על החוזה (M)

- מבלי לגרוע מן הדרישה לצירוף חוזה חתום במסגרת ההצעה, המציע מתחייב כי היה ויזכה במכרז, ימציא לידי המזמין לחתימתו את חוזה ההתקשרות ונספחיו המעודכנים, כשהוא חתום ע"י המורשים מטעמו (לרבות חתימה מלאה על פי זכויות החתימה במקום המיועד לכך), תוך 10 ימי עבודה מקבלת הודעת המזמין על זכייתו במכרז. הבהרה: על המציע לחתום על החוזה במקום המיועד לחתימת הספק, על ידי מורשה חתימה של המציע. בנוסף, יש לחתום בתחתית כל עמוד בראשי תיבות ע"י מורשה חתימה של המציע בתוספת חותמת של המציע.

- מודגש בזאת כי הודעת הזכייה שישלח המשרד לזוכה במכרז לא תהווה קיבול ולא תחשב בשום צורה ואופן כמחייבת או מגבילה את המשרד, יהא אשר יהא נוסחה של הודעת הזכייה. כמו כן מובהר כי אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותו של המשרד לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה וזאת בין אם ביוזמתו ובין אם לאור פניות מציעים אחרים שלא זכו. למען הסר ספק, בפרק הזמן בין ההודעה על הזכייה לבין כניסתו לתוקף של ההסכם האמור לעיל, לא ייחשב המציע כמי שהתקשר באופן חוזי עם המשרד.

- מובהר בזאת כי לא ינוהל עם הזוכה משא ומתן על נוסח ההסכם.

- במקרה של אי חתימה על ההסכם ע"י הזוכה תוך 10 ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, או תוך תקופה ארוכה יותר שיקבע המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות שהוגשה על ידי המציע יחד עם הצעתו (סעיף ‏‏0.6.1), תוך שמירה על כל הזכויות העומדות בפני המשרד על פי כל דין. במקרה זה גם יהיה המשרד רשאי להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שניה לאחר ההצעה הזוכה (להלן "זוכה שני") וכן הלאה ("זוכה שלישי" ואילך). לחלופין יהיה המשרד רשאי לנקוט בכל צעד אחר העומד למשרד על פי כל דין.

- מכרז זה על נספחיו והבהרות המשרד לשאלות המציעים והצעת הזוכה בתשובה למכרז זה, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם ויחייבו את המציע לכל דבר וענין.

- חידוש אישורים – הספק ידאג כי האישורים בסעיפים ‏‏0.6.2 יחודשו ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

- חתימת המשרד על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק.

- חתימת המשרד על ההסכם מותנית בקיום תקציב.

הצהרת סודיות (M)

הספק יחתים את כל עובדיו הנותנים שירות למשרד ואת כל ספקי המשנה (ככל שיהיו) על הצהרת סודיות המצורפת כנספח 24 לחוזה.

ביטוחים (M)

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע והזוכה ו/או מי מטעמו ו/או על פי דין ו/או הסכם, מתחייב הספק להחזיק בביטוחים בתוקף על פי דרישות ההצעה, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהדרישות המפורטות בהסכם ובנספחיו.

הספק מתחייב לרכוש ולקיים על אחריותו הבלעדית את הביטוחים המפורטים בהסכם ובנספח לו, עד לתום תקופת ההתקשרות לטובתו ולטובת המשרד ולהציגם למשרד במועד חתימת החוזה על ידו, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות שלא יפחתו מהמצוין בהסכם ובנספחיו.

הספק ימציא, עד שלושה (3) ימי עבודה לפני חתימת החוזה, אישורים מחברת ביטוח על קיום פוליסות ביטוח כנדרש בהסכם ההתקשרות, או את העתקי הפוליסות עצמן. המצאת אישורי הביטוח או פוליסות הביטוח, מהווה תנאי לחתימת החוזה עם הספק.

אי העברת זכויות / חובות / ביצוע (M)

הספק לא יעביר את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של מורשי החתימה על ההסכם מטעם המשרד. בפרט, הספק לא יעביר את ביצוע ההסכם כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, לאחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד. הסכמה כאמור, אם תינתן, לא תיצור יחסים חוזיים כלשהם בין המשרד לבין הצד האחר, והספק ימשיך להיות אחראי כלפי המשרד למילוי כל התחייבויותיו בהתאם למכרז ו/או להסכם שנחתם בעקבותיו.

פורטל הספקים (M)

על הזוכה להירשם כספק (ככל שאינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

זכויות המזמין (I)

- המשרד אינו נושא בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז, ובלי לגרוע מכלליות האמור גם בשל אי קביעת הצעתו כזוכה במכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בהוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמשרד בגין הוצאות אלה.

- המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי והוא רשאי אף לדחות או לפסול את כל ההצעות. המשרד רשאי להתעלם מכל הסתייגות ו/או תוספת בהצעה שנכתבו ע"י הספק.

- לא תהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו. המשרד רשאי לבטל את המכרז (ולצאת במכרז חדש, או להתקשר על פי דין עם כל גורם שהוא, או לבצע את השירותים - כולם או חלקם - בעצמו), וזאת בכל עת ועל פי החלטתו הבלעדית. המשרד לא ישלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול כאמור.

- על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל היבטי הזמנה זו, מסמכי המכרז וכל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר הרלוונטי להגשת הצעתו למכרז.

- המשרד יהא רשאי לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה.

- המשרד יהא רשאי, אך איננו חייב, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמת מסמכים, על פי שיקול דעתו ובכל דרך שימצא לנכון, לשביעות רצונו המלאה, על-מנת לבחון את המציע ואת הצעתו במסגרת שיקוליו.

- ועדת המכרזים רשאית למנות צוות מקצועי לצורך בדיקת ההצעות, אשר ימליץ לוועדת המכרזים המלצותיו, ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות, השלמות והתאמות כנדרש. הצוות המקצועי יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.

- בהחלטתו על הזוכה במכרז רשאי המשרד להחליט על מציע שהוא במקום שני לזכייה (להלן-כשיר שני). הכשיר השני  יהיה לזוכה במכרז, אם עד תום תקופה של שנה מיום בחירתו ככשיר שני חלו אחד מהמקרים הבאים:

- לא חתם הזוכה הראשון על חוזה ההתקשרות;

- לא המציא הזוכה הראשון מסמכים שנדרשו בחוזה ההתקשרות;

- חזר בו הזוכה הראשון מהצעתו;

- הזוכה הראשון לא קיים תנאי מוקדם להתקשרות.

- בוטל חוזה ההתקשרות עם הזוכה עקב הפרתו.

- המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לבטל את המכרז כולו ולהוציא תחתיו מכרז חדש במקרה שנותרה הצעה יחידה לדיון בפני וועדת המכרזים.

- המשרד יהיה רשאי, בתום תקופת ההתקשרות או עקב ביטול ההתקשרות מכל סיבה שהיא, להתקשר ישירות עם ספק/י המשנה המופיעים בהצעה. על המציע הראשי להתחייב כי ההסכמים בינו לבין ספקי המשנה אינם כובלים את ספקי המשנה באופן שלא יאפשר את העסקתם ישירות ע"י המשרד.

- המשרד רשאי להקטין או להגדיל את היקף השירותים הניתנים לו על-פי מכרז זה לפי צרכיו ולפי אילוציו התקציביים, והתמורה שתשולם לזוכה תהא אך ורק בעד השירותים שיסופקו בפועל ע"י הזוכה למשרד.

- שלמות ההצעה: המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ואשר לדעת המשרד חוסר זה מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהוא דרישת סף. המשרד יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שיצוינו בה מחירים כלשהם במקום אחר מלבד פרק 5 ו/או שתכלול הסתייגות בהצעת המחיר ו/או בשירות כלשהו.

הצעת הספק (I)

מבנה כללי (I)

מבנה ההצעה יהיה תואם באופן מלא למבנה המכרז. תוכן ומבנה התשובה בכל סעיף יתאים לסיווג הסעיף. במענה למכרז על הספק להתייחס לסעיפים הדורשים מענה, על פי הסדר בו הם מופיעים במכרז, ועל פי הנחיות המענה שבכל סעיף.

סעיפי המענה ימוספרו בהתאם לסעיפי המכרז. המציע רשאי לצרף להצעתו נספחים להבהרת המענה לסעיפים רלוונטיים תוך סימון כל נספח במספר הסעיף אליו הוא מתייחס.

המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ואשר, לדעת המשרד, מונע את הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף.

באפשרות המציע להגיש הצעה אחת בלבד. מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת ייפסל.

הסתייגות (I)

- מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף.

- בהגשת הצעתו למכרז ייחשב המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי מתניות המכרז על נספחיו והסכם ההתקשרות המצורף לו, והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז ושימוש בו (I)

מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המשרד והוא מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות במכרז זה כל שימוש שאינו לצורכי הכנת הצעת המציע.

בעלות על ההצעה ושימוש בה (I)

הצעת המציע למכרז זה היא רכושו של המציע. למשרד תהא הזכות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור במכרז זה ולהתקשרות עם הזוכה במכרז.

עיון בהצעה הזוכה (S)

בתום המכרז, המשרד יעמיד לעיון המציעים שיבקשו זאת, את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לקבוע בתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993. מציע אשר סבור כי הצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי, יציין אותם נושאים במפורש במענה לסעיף זה, וינמק את טענתו באופן מפורט. ועדת המכרזים תשקול את עמדתו של המציע אם וכאשר יתעורר הצורך בכך. מובהר בזה, כי ההחלטה הסופית בעניין מניעת העיון בחלקים מההצעה הזוכה במכרז מסורה לשיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים, שאינה כפופה לסיווג שביצע המציע.

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה. יודגש, כי מציע שלא יציין סעיפים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן הטעמים האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה 21(ה) דלעיל לעיין בה.

דרישות סף מהמציעים (I)

הסעיפים הבאים הנם סעיפי סף שעל המציע לענות עליהם בהתאם להנחיות המוצגות בהם ו/או לעמוד בהם בהתאם לדרישות הסעיף הרלוונטי. אי עמידה בדרישות אלה תביא לפסילת הצעת המציע:

- פרק 0, סעיף ‏‏0.1– תנאי סף להגשת הצעה

- פרק 0, סעיף ‏‏0.3.4– מבנה ההצעה

- פרק 0, סעיף ‏‏0.3.5– איסור תאום הצעות ומספר הצעות.

- פרק 0, סעיף ‏0.3.8 ס"ק ב' ‏4) – ציון סף איכות

- פרק 0, סעיף ‏‏0.6– כולו.

- פרק 2 סעיף ‏2.8.5 ב' – הסמכה לתקן ישראלי לאבטחת מידע – 27001.

- פרק 4 – סעיף ‏4.2.1 - צוותי הפרויקט – כללי.

- סעיף ‏4.2.2 ט' – מחויבות לאיוש מינימאלי של צוות התפעול והתחזוקה של הספק.

- סעיף ‏4.2.3 ד' – מחויבות לאיוש מינימאלי של צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של הספק

- סעיף ‏4.2.4 - כישורים מינימאליים של צוות הספק

- סעיף ‏4.2.4.1 – ציון איכות מינימלי של מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט

- סעיף ‏4.3.4.4.3 - לו"ז מרבי לביצוע פרויקט השדרוג הטכנולוגי

סמכות השיפוט

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים במכרז זה או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול מכרז זה, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

- כל מציע אשר הגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים, לרבות צווי מניעה, בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה, כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה, או נגד המציע אשר זכה במכרז ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

- יעדים

כללי (I)

- למשרד קיימת כיום התקשרות פעילה עם ספק מיקור חוץ לפיתוח, תפעול ותחזוקת מערכות הסיוע בדיור כמפורט בסעיף ‏0.0 לעיל.

- המשתתפים במכרז נדרשים להציע הצעות לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, כמפורט להלן:

- תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות הסיוע בדיור הקיימות בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

- שדרוג טכנולוגי של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (בחצרות המשרד / On-Premises) ושילובן בתשתית הטכנולוגית החדשה של המשרד (Open Shift או דומה) של המשרד בהתאם לעקרונות CLOUD READY כשלב מקדים למיגרציה לענן. פעילות זו מבוצעת במקביל לס"ק 1 לעיל.

- תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות הסיוע בדיור המשודרגות בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

- מיגרציה של מערכות הסיוע בדיור המשודרגות לענן הממשלתי (רכיב אופציונאלי להחלטת המשרד).

משתמשים (I)

המשתמשים העושים שימוש במערכות הסיוע בדיור נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות:

- עובדי משרד הבינוי והשיכון כמפורט בסעיף ‏2.2.2:

- עובדי מנהל הסיוע בדיור (במטה המשרד).

- רפרנטים של מנהל סיוע בדיור באגף התקציבים ובאגף הכספים (במטה המשרד).

- עובדי המשרד הפרוסים במחוזות המשרד ובמטה.

- עובדי חברות סיוע בשכר דירה המעניקים עבור המשרד שירותי דלפק לזכאים ומשרדי חקירות להם גישה למערכת באמצעות אפליקציה ייעודית (כמפורט בסעיף ‏2.2.3‏2.2.3.5).

- הציבור הרחב המקבל גישה למידע כללי אודות הגרלות של דירות במחיר מפוקח והיכול להירשם להגרלות אלו ויזמים אשר דירות שלהם משתתפות בהגרלות (כמפורט בסעיף ‏2.2.3.5 ו- ‏2.2.3.4).

- כל משתמשי ספק חיצוני אתו יש הסכם למשרד הבינוי והשיכון לצורך קבלת שירות בנושא סיוע בדיור (לדוגמה: חברות סיוע בשכ"ד כמפורט בסעיף ‏2.2.3.1, חברות חקירות כמפורט בסעיף ‏2.2.3.2 וחברות משכנות כמפורט בסעיף ‏2.2.3.3).

יעדים ומטרות (I)

- שמירה על רציפות השירות של מערכות הסיוע בדיור הקיימות באמצעות העברת האחריות לתפעול, ביצוע שינויים ושיפורים ותחזוקה של המערכות הקיימות לספק בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

- ביצוע קונסולידציה של המערכות (סיוע בדיור, אפליקציית סיוע בדיור לעובדי חברות סיוע בשכ"ד, משכנתאות ונכסים) לכדי מערכת אחת.

- ביצוע שדרוג טכנולוגי והתאמת ארכיטקטורת המערכות לסביבת הענן (Refactoring/Re-architecting) ומיגרציה של המערכות לענן הממשלתי.

- אפשרות לביצוע מיגרציה של אפליקציות ה- WEB של המשרד המתארחות בתשתיות הענן של Microsoft Azure והעברתן לענן הממשלתי.

- הוספת יכולות מתקדמות לניתוח נתונים וסימולציה או בניית ממשק למערכות BI של המשרד שיאפשרו להנהלת המשרד לספק מידע לממשלה ולקבל החלטות בנוגע למתן סיוע לזכאים לשכ"ד ו/או לדיור ציבורי.

- שמירה על רציפות השירות של מערכות הסיוע בדיור החדשה / המשודרגת באמצעות העברת האחריות לתפעול, ביצוע שינויים ושיפורים ותחזוקה של המערכות לספק בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

אופק הזמן (I)

- המשרד מעוניין לסיים את ההליך המכרזי ולבחור בזוכה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023.

- המשרד מעוניין לסיים את ההליך החפיפה בין הספק הנוכחי לספק הזוכה מהלך הרבעון הראשון של שנת 2024.

- המשרד מעוניין לסיים את תקופת הדו-קיום ואת פרויקט השדרוג הטכנולוגי בשנת 2026.

- תקופת התפעול והתחזוקה בהתאם למפורט בסעיף ‏0.0, ס"ק ה' לעיל.

- היישום

כללי / דגשים / מהות העבודה הנדרשת מהספק הזוכה (I)

פריסת תתי-הפרויקטים המפורטים להלן על ציר הזמן מפורטת בסעיף ‏4.3.4.4.1 שלהלן. הפירוט שלהלן מציג את התכולה העקרונית של פרויקטים אלו בלבד.

תכולת העבודה במסגרת המכרז כוללת מספר תתי-פרויקטים כמפורט להלן:

קבלת אחריות על תפעול ותחזוקה של המערכות הקיימות בשיטת מיקור חוץ

- מערכת הסיוע בדיור הנה מערכת יציבה המשרתת את המשרד באופן שוטף.

- הפעילות אותה יידרש הספק הזוכה לבצע הנה תמיכה בתקלות והמשך ביצוע שינויים ושיפורים במערכת הקיימת שלא ניתן לדחות אותם עד לסיום פרויקט השדרוג הטכנולוגי.

- הספק יהיה אחראי לפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות מסיום תקופת החפיפה ולאורך כל תקופת הסכם עד החלפתן המלאה של המערכות הקיימות.

עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור

- מיפוי פערים מול המצב הקיים, ניתוח מחדש של תהליכי העבודה אשר נדרש בהם שינוי ו/או עדכון ו/או התאמה שלהם לדיגיטל,. למען הסר ספק, עבור התהליכים בהם נדרש שינוי, אין מדובר בתיעוד תהליכי העבודה הקיים והתאמה שלו אלא באפיון מחדש של התהליך (Re-Engineering), זרימת העבודה, נתונים נדרשים ולוגיקה עסקית, על מנת להתאימם לצרכים העדכניים של המשרד.

- תיקוף זרימת עבודה, החוקים העסקיים והדו"חות של המערכת הקיימת. להערכת המשרד לפחות 30% מהפונקציונאליות ומתהליכי העבודה המפורטים במסמכי האפיון המצורפים למכרז ידרשו ניתוח מחדש ואפיון מחדש.

- אפיון ועיצוב מחדש של 100% ממסכי המערכת על ידי מומחי UI/UX של הספק הזוכה באופן שיפשט וישפר את החוויה של משתמשים הפנימיים (עובדי המשרד) והחיצוניים (עובדי חברות סיוע בשכ"ד) בעת השימוש במערכת מעמדת העבודה ו/או ממכשירים ניידים (Mobile) ככל שהמשרד יקבע כי תהליך עסקי כלשהו נדרש להיות זמין גם בערוץ זה (ערוץ ה Mobile).

- אפיון ועיצוב מחדש של 100% ממשקי המערכת המפורטים בנספח 2.2.4 & נספח 2.2.5 – ממשקים (המבוססים ברובם על העברת קבצים באמצעות כספות לממשקים מבוססי Rest API מול שדרת המידע של מערך הדיגיטל הלאומי.

הפעילות תבוצע פיזית באתרי המזמין ברחבי הארץ בהתאם לבעלי העניין הרלבנטיים לכל תהליך.

ככל שבשלב ביצוע שלב זה (עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור) לא תהיה זמינות של הגופים אליהם מתממשקות מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (המפורטות בנספח 2.2.4 & נספח 2.2.5 – ממשקים), פעילות אפיון ועיצוב מחדש של ממשקי המערכת עבור הגופים שאינם זמינים תידחה לשלב מאוחר יותר בתקופת ההסכם (ולא תעכב את סיום פרויקט השדרוג הטכנולוגי). מול גופים אלו המערכת המשודרגת/החדשה תמשיך לפעול מול הממשקים הקיימים.
עלות השדרוג הטכנולוגי של המערכת ועבודה מול הממשקים הקיימים מגולמת בעלות הרכיבים המפורטים בפרק 5 בטבלה טבלה 5.2.1 א (בקובץ האקסל) בסעיף 3.
עלות האפיון מחדש של ממשקי המערכת בתצורת Rest API כמפורט בסעיף 2.0.2 ד' לעיל, מפורטת בפרק 5 בטבלה טבלה 5.2.1 א (בקובץ האקסל) בסעיף 2.2.
עלות הפיתוח מחדש של ממשקי המערכת בתצורת Rest API כמפורט בסעיף 2.0.2 ד' לעיל, מפורטת בפרק 5 בטבלה טבלה 5.2.1 א (בקובץ האקסל) בסעיף 4.

תת-פרויקט הסבה טכנולוגית של מערכת הסיוע בדיור (תת-הפרויקט המרכזי)

במקביל לביצוע תהליך עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, יבוצע תת-פרויקט השדרוג הטכנולוגי והקונסולידציה של מערכות הסיוע בדיור הנו הפרויקט המרכזי והוא כולל מספר שלבים מרכזיים:

שלב א' – אפליקציית החברות (Silverlight)

- החלפת רכיבים המשותפים לצד הלקוח (Client / FE) ולצד השרת (Server / BE) וניתוק התלות ביניהם.

בסופו של תהליך זה תהיה הפרדה מוחלטת ברמה האפליקטיבית בין רכיבי לצד הלקוח (Client / FE) ורכיבי צד השרת (Server / BE) כמתואר בתרשים שלהן:

- הסבת הממשקים הקיימים ביו רכיבי הלקוח / שרת (המבוססים WCF, Silverlight) לממשקי WEB מבוססי Rest API.

- הסבה של ממשק המשתמש של אפליקציית החברות (Silverlight) בממשק דפדפן (WEB) כאשר שכבת התצוגה מבוססת גרסה עדכנית של Angular והלוגיקה העסקית מבוססת dot.Net Core וארוזה בתשתית מודרנית מבוססתMicroservices  אשר תמומש באמצעות Docker-formatted containers.

- הסבה טכנולוגית של רכיבי שרת ה ESB לגרסה עדכנית של dot.Net Core ואריזה שלהם בתשתית מודרנית מבוססתMicroservices  אשר תמומש באמצעות Docker-formatted containers. רכיבים אלו ירוצו במקביל לרכיבי ה ESB הקיימים המשרתים את אפליקציית ה WinForms הפנים משרדית.

- הסבה / פיתוח מחדש של תהליכי העבודה ויכולות פונקציונליות של אפליקציית החברות על גבי התשתית הטכנולוגית החדשה בהתאם לתוצרי שלב העיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור המפורט בסעיף ‏2.0.2 לעיל.

- פיתוח מחדש של כל מסכי המערכת הרלבנטיים לאפליקציית החברות בהתאם לתוצרי שלב העיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור המפורט בסעיף ‏2.0.2 לעיל.

- במסגרת תהליך השדרוג הטכנולוגי יבנה פתרון לשמירת מסמכים מצורפים (לתיקים במערכת) בסביבת המערכת המותקנת על גבי תשתיות מערך הדיגיטל הלאומי הכולל מנגנון סנכרון מאובטח (כולל סריקה והלבנה) של מסמכים אלו והעברתם אל סביבת העבודה אשר משרתת את משתמשי המשרד.

- הקונטיינרים שיפותחו ירוצו בסביבת OpenShift Container Platform של המשרד שתותקן על גבי תשתיות מערך הדיגיטל הלאומי וברשת המשרד (בתצורת On-Prem).

השלב יבוצע כמהלך חד פעמי בו:

יוסבו כל רכיבי אפליקציית החברות ויבוצע מעבר אחד מהגרסה הקיימת (Silverlight) לגרסה העדכנית.

יוסב מנגנון ניהול המסמכים מתשתית MS SharePoint באתר המשרד לאחסון בתשתיות מערך הדיגיטל הלאומי וסנכרון מאובטח לרשת המשרד.

תשתיות מערך הדיגיטל הלאומי: תשתיות במרכז המחשבים של מערך הדיגיטל הלאומי או תשתיות של מערך הדיגיטל הלאומי במסגרת ה Landing Zone הממשלתי. בהתאם להחלטה של מערך הדיגיטל הלאומי והמשרד.

שלב ב' – מערכת הסיוע בדיור המשרדית (WinForms)

התכולה של המערכת המשרדית כוללת את כל התכולה של אפליקציית החברות (שעברה שדרוג טכנולוגי בשלב א') ופונקציות נוספות שבשימוש עובדי המשרד בלבד. בשלב ב' תורחב התכולה של שלב א' על מנת שתכסה את כל התכולה הקיימת במערכת הפנימית המשרתת את עובדי המשרד. שלב זה יכלול, בין השאר:

- הסבת הממשקים (שלא נכללו בשלב א') בין רכיבי הלקוח / שרת (המבוססים WCF, WinForms) לממשקי WEB מבוססי Rest API.

- פיתוח מחדש של כל מסכי המערכת הנוספים שנכללו שהוגדרו בשלב העיצוב (כמפורט בסעיף ‏2.0.2) ולא נכללו באפליקציית החברות בממשק דפדפן (WEB) כאשר שכבת התצוגה מבוססת גרסה עדכנית של Angular והלוגיקה העסקית מבוססת dot.Net Core וארוזה בתשתית מודרנית מבוססתMicroservices  אשר תמומש באמצעות Docker-formatted containers.

- הסבה של רכיבי שרת ה ESB (שלא נכללו בשלב א') לגרסה עדכנית של dot.Net Core ואריזה שלהם בתשתית מודרנית מבוססת. רכיבים אלו ירוצו במקביל לרכיבי ה ESB הקיימים המשרתים את אפליקציית ה WinForms הפנים משרדית עד החלפתה המלאה.

- בסיום שלבים א' עד ג' לעיל, למשרד עומדת הזכות לבצע מיגרציה של כל רכיבי המערכת ושרתי בסיס הנתונים לתשתית ענן שתיבחר על ידי המשרד מבין זוכי פרויקט נימבוס (GCP או AWS), כאשר שרתי ה- MS SQL Ser אשר שירתו את המערכת בתצורת ה- On-Prem יוחלפו על ידי הספק הזוכה בבסיס נתונים במודל של שירות מנוהל בענן של ספק הענן אחריות הספק בשלב זה:

- לפנות בשם המשרד לספקי הענן מבין זוכי פרויקט נימבוס (GCP או AWS) ולהעביר להם את כל המידע הנדרש להם על מנת לתת הצעה לאירוח מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בסביבת הענן שלהם.

- לסייע בידי המשרד בריכוז המענים של ספקיות הענן ובבחינת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהתשתיות.

- לבצע את כל תהליכי המיגרציה הנדרשים מבסיס הנתונים MS SQL Server אשר שירת את מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בסביבת ה On-Prem לבסיס הנתונים שיבחר ע"י המשרד כחלק מתשתיות הענן. תהליכי מיגרציה אלו יכללו את המיגרציה הטכנולוגית, ההתאמות בקוד המערכת ובלוגיקה בצד בסיס הנתונים (Stored Procedures) ככל שתהיה כזו וההתאמות במבנה הנתונים.

- סיוע ככל שיידרש לספק אשר יהיה אחראי לביצוע תהליך המיגרציה לענן הממשלתי.

שלב זה (מיגרציה לענן כמפורט בסעיף 2.0.3.2 ד' לעיל) אינו נכלל בתכולת הפרויקט והוא יאופיין ויבוצע במסגרת נוהל שו"ש כמפורט בסעיף ‏4.4.3 שלהלן.

השלב יבוצע באופן הדרגתי כאשר מודולים שלמים של המערכת המשרדית "הישנה" (WinForms) (ראו פירוט בסעיף ‏2.3.2.2.1) יוסבו לתשתית החדשה. במהלך תקופה זו ימומש תהליך דו-קיום בו חלק מהמודולים של המערכת המשרדית שיופעלו תחת תשתית "ישנה" (WinForms) וחלק מהמודולים של אפליקציית החברות יופעלו על גבי התשתית החדשה (מערכת WEB).

תת-פרויקט פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת המשכנתאות

מערכת המשכנתאות הקיימת מבוססת על תהליכים בהם הבנקים למשכנתאות יוזמים את תהליך בדיקת הזכאות וחישוב הזכאות בעוד המשרד גורם מבקר. המערכת עצמה מבוססת על מחולל היישומים eMerge (סאפיאנס) כמפורט בסעיף ‏3.1.5.

המשרד בתהליך פיילוט בו מתוכננת הטמעה של מנוע חוקה (Logist או דומה) אליו יועברו החוקים העסקיים של תהליך חישוב הזכאות מתוך המערכת על מנת לפשט את תחזוקת החוקה העסקית.

תת-פרויקט פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת המשכנתאות יכלול מספר שלבים:

- תכנון מחדש של תהליכי העבודה, אפיון מחדש של הדרישות הפונקציונאליות ממערכת זו כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.2 שלהלן, כאשר תהליכי העבודה יעברו שינוי מהותי כאשר בסופו הגשת הבקשות לזכאות, חישוב הזכאות וחישוב סכומי הזכאות יבוצעו ע"י המשרד והבנקים ייודעו בתוצאות חישובים אלו.

- פיתוח מחדש של כל התכולה הקיימת בתשתית eMerge על בסיס האפיון שיבוצע (כמפורט בסעיף ‏2.0.2 לעיל) כמודול אינטגרלי של מערכת הסיוע בדיור כאשר החוקים העסקיים ימומשו על בסיס מנוע החוקים (Logist שנבחן כיום או מנוע אחר שייבחר) על בסיס התשתית המודרנית אשר תכלול ממשק משתמש מבוסס WEB ואפליקציה מבוססת dot.Net Core ארוזה בתשתית מודרנית מבוססת Containers.

- הפעלת והרצה במקביל של מערכת המשכנתאות הקיימת לתקופה שתוגדר ע"י המשרד ולאחריה מעבר למערכת החדשה.

- פיתוח מחשבון משכנתא שיתבסס על החוקים העסקיים שיפותחו עבור המערכת כמפורט בסעיף ב' לעיל ואשר יהיה זמין לעובדי המשרד המטפלים במשכנתאות וכן ייחשף למשתמשים חיצוניים (ציבור הרחב ובנקים למשכנתאות) באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.

תת-פרויקט פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת הנכסים

תת-פרויקט פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת הנכסים כולל מספר שלבים:

- ניתוח מצב קיים, תכנון מחדש של תהליכי העבודה, אפיון מחדש של הדרישות הפונקציונאליות ממערכות אלו.

- פיתוח מחדש של המערכת על בסיס האפיון שבוצע כמודולים נוספים של מערכת הסיוע בדיור על בסיס התשתית המודרנית הכוללת ממשק משתמש מבוסס WEB ואפליקציה מבוססת dot.Net Core ארוזה בתשתית מודרנית מבוססת Containers.

- הפעלת מערכת הנכסים, הרצה שלה והחלפת המערכת הקיימת בסוף תקופת ההרצה..

תת-פרויקט הרחבת יכולות של מערכת הסיוע בדיור

במסגרת תת-פרויקט זה יפותחו תכולות / רכיבים חדשים שאינם נכללים כיום במערכת הסיוע בדיור. בין רכיבים אלו מתוכנן פיתוח של:

- רכיב סימולציה מבוסס מנוע חוקים אשר יופעלו בו אותם החוקים על בסיסם מבצעת מערכת הסיוע את חישובי הזכאות לצורך סימולציה של שינויים בחוקים העסקיים. רכיב הסימולציה יכלול תהליכי גזירה (ETL) של אוכלוסיות זכאים פוטנציאליים מהמערכת התפעולית עפ"י קריטריונים שיוגדרו לכל סימולציה, הפעלת מנוע החוקים על בסיס המידע שנגזר וטעינת תוצאות החישוב למנועBI  לצורך המשך ניתוח וקבלת החלטות.

- בטווח הארוך, ככל שתהיה תאימות מתמשכת בין החישובים הפנימיים של המערכת למנוע הסימולציה, המשרד יהיה מעוניין לגזור את כל הלוגיקה העסקית מתוך המערכת ולנהל את כל החוקים העסקיים במנוע החוקים באמצעות אינטגרציה שלו ליתר רכיבי המערכת. רכיב זה, ככל שיבוצע, יהיה במסגרת מנגנון שינויים ושיפורים שמפורט בסעיף ‏4.4.3.

- הרחבת יכולות ה BI של עולם התוכן של סיוע בדיור כאשר הספק יידרש לפתח ממקים נוספים למערכת ה BI של המשרד על מנת לאפשר לצוות ה BI של המשרד הרחבת יכולות זו.

קבלת אחריות על תפעול ותחזוקה של מערכת סיוע בדיור "דור חדש" בשיטת מיקור חוץ

בנוסף לאחריות הספק לתפעול ותחזוקת המערכות הקיימות כמפורט בסעיף ‏2.0.1 לעיל, החל מעליית הרכיב הראשון של מערכת סיוע בדיור "דור חדש" ולאורך כל תקופת ההסכם הספק הזוכה יהיה אחראי לתפעול ותחזוקה, תמיכה בתקלות ופיתוח שינויים ושיפורים במערכת " דור חדש" להתאימה לצורכי המשרד המשתנים, עדכוני חקיקה, החלטות ממשלה ונהלי משרד מעודכנים. אחריות הספק חלה על כל רכיבי המערכת (לרבות שלושת אתרי האינטרנט) כמפורט בסעיפים ‏2.0.3 עד ‏2.0.7 לעיל.

כמפורט במסמכי המכרז בנספח 5 המציע יידרש להציע הצעת מחיר במחיר קבוע לרכיבים המפורטים בסעיפים ‏2.0.1, ‏2.0.2, ‏2.0.3 (למעט ‏2.0.3.2 ד')‏2.0.7.

מכיוון שתכולת הרכיבים המפורטים בסעיפים ‏2.0.4, ‏2.0.5 ו- ‏2.0.6 טרם אופיינה והוגדרה על ידי המשרד, רכיבים אלו יפתחו בהתאם לנוהל מביצוע שינויים ושיפורים המפורט בסעיף ‏4.4.3 שלהלן.

כל המפורט בפרק 2 שלהלן מתייחס הן למערכות הקיימות (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.26) והן למערכת החדשה (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.27). כל היכולות, התכונות, הממשקים ותהליכי העבודה במערכות הקיימות יעברו שדרוג טכנולוגי כמפורט בס"ק 1 ו- 2 לעיל ויכללו במערכת החדשה לרבות עדכונים בתהליכים, דו"חות וממשק המשתמש בהתאם למפורט בסעיף ‏‏2.0.2 לעיל.

אופי ומצב כללי של היישום (מערכות קיימות" ו/או מערכות "דור קיים")

אופי המערכת

מערכת המחשוב המרכזית של מנהל הסיוע בדיור פותחה החל משנת 2012, מועד התנעת פרויקט הסבה של מערכת הסיוע בדיור הקודמת מסביבת מחשב מרכזי (MF) לסביבה פתוחה (Windows). במסגרת הפרויקט פותחה המערכת מחדש מהיסוד והיא משרתת את מנהל הסיוע בדיור עד היום.

המערכת הינה מערכת תפעולית המאפשר למנהל הסיוע בדיור לשרת את כלל אוכלוסיית הזכאים המונה כ- 300 אלף משקי בית ומטפלת בהיקפי סיוע של כ 4 מיליארד שח בשנה. להלן זכאים עיקריים:

- זכאים לסיוע בשכר דירה.

- זכאים לדיור ציבורי.

- זכאים למשכנתאות מסובסדות.

- זכאים להשתתף בתוכניות דיור כגון "מחיר למשתכן", "מחיר מטרה" וכדו'.

סוג המערכת

- המערכת הינה אחת המערכות התפעוליות מרכזיות עבור המשרד התומכת בעבודה השוטפת של המנהל לסיוע בדיור מקצה לקצה.

- מנהל הסיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכון משרת אוכלוסייה מוחלשת, התלויה כלכלית במענקים המחולקים ע"י המשרד. חלוקת מענקים אלו (בהיקף כספי של מאות מיליוני שקלים) מנוהלת ומחושבת באופן שוטף באמצעות המערכת.

- תלות זו הופעת את המערכת לרגישה והמשרד הגדיר אותה כמערכת קריטית (Mission Critical).

- חלק מהשינויים נדרשים ליישום באופן מידי בהתאם להחלטת ממשלה או שינוי חוק.

- יתרה מזאת, המידע האצור במערכת משמש את גורמי הניהול במשרד לצורך קבלת החלטות אודות עדכון היקפי התקציבים ו/או אוכלוסיית הזכאים.

סוג הפעילויות

המערכת כוללת מגוון רחב של סוגי פעילויות, חלקן פעילויות מקוונות (Online) וחלקן פעולות אצווה. פעולות אלו אשר נחלקות למספר קבוצות ראשיות:

פעילויות קליטת נתונים והזנת נתונים

קליטת/עדכון נתונים ומידע למערכת מתאפשרת במספר ערוצים עיקריים:

- קליטת נתונים ומידע באמצעות אפליקציה (WEB-ית) ייעודית המקושרת לבסיס הנתונים של המערכת בה עושות שימוש חברות הסיוע בשכר דירה המשמשות ערוץ מרכזי בקליטה ועיבוד של בקשות מכל הסוגים וכן משרדי חקירות אותם מפעיל המשרד לצורך אימות נתונים ותצהירים המוגשים למשרד.

- ממשקים מול מערכות אחרות: נכון למועד פרסום מסמכי המכרז ממשקי אצווה (בעיקר) וממשקים מקוונים.

- טפסים מקוונים הזמינים לציבור הרחב במסגרת האזור האישי בפורטל השירותים הממשלתי וכן טפסים ומידע אותם ממלאים זכאים באתר ההגרלות.

- הזנה נתונים בעמדות קצה של המערכת על ידי עובדי המשרד.

פעילויות חישוב ועיבוד

המערכת כוללת מגוון רחב של פעילויות חישוב ועיבוד לרבות:

- חישוב זכאות לסיוע בשכר דירה.

- חישוב זכאות לדיור ציבורי.

- חישוב דמי שכירות לדיירים בדיור הציבורי.

פעילויות אלו מושתתות על חוקים עסקיים רבים ומורכבים באמצעותם מחשבת המערכת את הזכאויות השונות לרבות תהליכים אוטומטיים בהם מבוצע מיצוי זכויות לזכאים.

פעילויות ניהול ובקרה

המערכת מבצעת פעילויות ניהול ובקרה אשר מטרתן להבטיח קליטה של נתונים תקינים (שלמים, נכונים ומתאימים לדרישות החוק). בכל שלב בו מוזן קלט למערכת מבוצעות פעולות בקרה אודות שלמות המידע הנדרש (נתונים ומסמכים) וניתן חיווי למשתמשים אודות תוצאות הבקרות. בנוסף, המערכת כוללת מנגנוני בקרה הכוללים:

- אימות נתונים ממגוון ערוצים אל מול נתוני הבקשות (הקבלות).

- אימות נותנים אודות זכאות להלוואות משכנתא מסובסדות המועברים אל המשרד מהבנקים למשכנתאות.

פעילויות הניהול והבקרה הן פעילויות מקוונות ואוטומטיות ובסיומן מונחה המשתמש כיצד להתקדם בתהליכים התפעוליים.

פעילויות העברת מסרים

המערכת כוללת פעילויות העברת המסרים (Messaging) אל הציבור הרחב המבוססת על משלוח הודעות ומכתבים בדואר (דואר פיזי), משלוח הודעות בדואר אלקטרוני ומשלוח מסרוני SMS. כל אלו המופקים באופן אוטומטי מהמערכת בנקודות רלבנטיות בתהליך המתנהל מול אוכלוסיית הזכאים.

ישנה פעילות העברת מסרים (Messaging) פנימית בין האזור האישי הממשלתי (מערך הדיגיטל) ומערכת ה IVR של המשרד.

אילוצים כלליים

חוק וערכים משפטיים

התהליכים במערכת מבוססים על נהלי עבודה מוגדרים וברורים אשר נכתבים ומעודכנים על סמך חקיקה (חוק הלוואות לדיור, חוק התקציב), תקנות, החלטות ממשלה ונהלי העבודה של המשרד. קישור למערכות חיצוניות

המערכת מתממשקת למספר גדול של גופים חיצוניים המשמשים:

- מקור מידע לאימות נתונים.

- מקור מידע אודות אוכלוסיית זכאים.

המערכת כוללת את הממשקים הנדרשים לקיומם התקין של תהליכי העבודה כמפורט בסעיף ‏2.2.5 שלהלן.

אבטחת מידע

המידע המנוהל במערכת הכולל נתונים אישיים רבים של אוכלוסיית הזכאים ובהתאם מסווג כמידע רגיש בהיבט צנעת הפרט.

משתמשים ומערכות משיקות – תיחום חיצוני

מבנה ארגוני

משתמשי פנים

המערכת נועדה לשרת סוגים שונים של משתמשים. להלן הצגת סוגי המשתמשים ביחידות השונות והמאפיינים העיקריים של עבודתם. יובהר כי התיאור המופיע להלן אינו מייצג את מלוא תיאורי התפקידים אלא מתמקד בשימוש העיקרי במערכת של סוגי המשתמשים השונים.

מטה

סמנכ"ל בכיר ראש מנהל הסיוע בדיור

קבלת מידע ניהולי לצורך קבלת החלטות באמצעות דו"חות מערכת ודו"חות BI.

יו"ר הוועדה הציבורית לחריגים.

אגף פרט וחריגים

סגנית ראש מינהל סיוע בדיור ומנהלת אגף פרט וחריגים

ראש הוועדה העליונה לחריגים. במסגרת פעילות זו שואבת מידע ממודל הוועדות.

בנוסף אחראית לעניין תור הממתינים לדיור הציבורי. אחראית לקבלת החלטות בעניין קריטריונים ו/או הקלה בקריטריונים בהתאם למקרים חריגים ומצאי דיור ציבורי שאינו מנוצל.

אחראית על הגדרת הטיפול בקבוצות חריגות כגון דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות, אסירים משוחררים, גברים מורחקים וכדו'.

אחראית על הקשר בין הנהלת המשרד למחוזות. המנחה המקצועית של מנהלי תחום אכלוס במחוזות.

מנהלת תחום טיפול בפרט

ממלאת מקום של ראש הוועדה העליונה. במסגרת פעילות זו שואבת מידע ממודל הוועדות.

אחראית על תמיכה מקצועית בהליכים משפטיים ומסייעת לצוות המשפטי בהכנת מענה בהליכים אלו.

מנהל תחום פניות ציבור

אחראי על מענה לפניות הציבור בכל התחומים הנוגעים לסיוע בדיור.

עושה שימוש בכל המודולים של המערכת בהתאם לעניין על מנת לתחקר מידע הקשור לפניות ולהכין מענה מתאים

רכז פניות ציבור

עושה שימוש בכל המודולים של המערכת בהתאם לעניין על מנת לתחקר מידע הקשור לפניות ולהכין מענה מתאים.

מרכז וועדה עליונה

מבצע בקרה אודות שלמות החומר ומוכנות לדיון בוועדה העליונה.

אחראי על זימון ישיבות הוועדה וסדר היום של הוועדה והצגת הנושאים לדיון בוועדה (הצגת המקרים עליהם דנים).

אחראי על רישום החלטות הוועדה.

עיקר הפעילות במודול וועדות

מרכז וועדה ציבורית

מבצע בקרה אודות שלמות החומר ומוכנות לדיון בוועדה הציבורית ובוועדות הרפואיות.

אחראי על הנחיות לבנקים בתחום המשכנתאות.

אחראי על זימון ישיבות הוועדות וסדר היום של הוועדות והצגת הנושאים לדיון בוועדה הצגת המקרים עליהם דנים).

אחראי על רישום החלטות הוועדות.

עיקר הפעילות במודול וועדות ומודול משכנתאות.

מנהל תחום אכלוס (בכל אחד ממחוזות משרד הבינוי והשיכון)

אחריות על טיפול בכל החריגים והערעורים ובקבוצות חריגות כגון דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות, אסירים משוחררים, גברים מורחקים וכדו'.

הפעילות שלו בכל המודולים במערכת.

תחום אכלוס (בכל אחד ממחוזות משרד הבינוי והשיכון)

רכזי / עובדי אכלוס במחוזות מטפלים בכל החריגים והערעורים ובקבוצות חריגות כגון דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות, אסירים משוחררים, גברים מורחקים וכדו'.

הכנה של תיקים לוועדות המתנהלות במחוז וכן לוועדת חריגים עליונה ו/או ציבורית.

הפעילות שלהם בכל המודולים במערכת.

אגף תוכניות סיוע

האגף עוסק במסלולי הסיוע שניתנים באמצעות החברות שנותנות שירותים למבקשי הסיוע בדיור (נכון למועד פרסום המכרז: מגע"ר, מילגם ועמידר-סיוע בשכ"ד. חברות אלו נבחרות אחת לתקופה בהליך תחרותי ויכולות להשתנות לאורך תקופת הסכם בהתאם לזוכים בהליך התחרותי).

מנהל אגף תוכניות סיוע

אחראי על הנחיה מקצועית ובקרה של החברות שנותנות שירותים למבקשי הסיוע בדיור (מגע"ר, מילגם ועמידר-סיוע בשכ"ד).

הגדרת נהלים, כללים ותבחינים למתן סיוע בשכ"ד ולתוכניות לזכאות לדיור במחיר מופחת.

עיקר הפעילות במודולים של סיוע בשכ"ד, משכנתאות ואתר ההגרלות.

ראש תחום תוכניות סיוע – דיור במחיר מופחת

אחראי על הנחיות ותפעול של לתוכניות לזכאות לדיור במחיר מופחת (מחיר למשתכן, מחיר מטרה, דירה להשכיר).

אחראי על חישוב שכר דריה מדורג (מדרוג) בדיור הציבורי

מרכז דיור ציבורי (מדרוג)

אחראי על הקשר עם חברות הדיור הציבורי בכל הנוגע לשכר דירה מדורג.

עובד בעיקר עם מודולים של דיור ציבורי ומדרוג.

מרכז דיור במחיר מופחת

אחראי על הקשר עם חברות הסיוע בשכ"ד מגע"ר, מילגם ועמידר-סיוע בשכ"ד בכל הקשור לבקשות להשתתפות בהגרלות של דיור במחיר מופחת.

טיפול בחריגים בכל הקשור למתן זכאות להשתתפות בהגרלות.

עבודה במודול תיק סיוע ובחינת החומר שהוגש אל מול חריגים שהוצפו במהלך ביצוע הקבלות.

ראש תחום תוכניות סיוע – פרויקטים

אחראי על הקשר עם חברות הסיוע בשכ"ד מגע"ר, מילגם ועמידר-סיוע בשכ"ד בכל הקשור למתן סיוע בשכ"ד וסיוע ייחודי לעולים חדשים מאתיופיה ויוצאי אתיופיה.

תשלומים

תחום התשלומים מנוהל ע"י מרכז בכיר האחראי על בקרת תשלומי הסיוע בשכר דירה. כחלק מהפעילות השוטפת המערכת מציפה חריגות אפשריות ואלו נבדקות על ידו ועל ידי הצוות שלו.

אחראי על ביצוע תשלומים חריגים בזכות בעקבות תקלות במנגנוני החישוב האוטומטי.

אחראי על ביצוע קיזוז תשלומים בגין סכומים ששולמו מראש אך בדיעבד הסתבר שלא היו זכאים לקבלם.

רכז תשלומים

אחראי על ביצוע תשלומים חריגים בזכות בעקבות תקלות במנגנוני החישוב האוטומטי.

אחראי על ביצוע קיזוז תשלומים בגין סכומים ששולמו מראש אך בדיעבד הסתבר שלא היו זכאים לקבלם.

צוות קצבאות

אחראי על טיפול בחריגים בכל הקשור לסיוע בשכר דירה לעולים חדשים החל מהחודש השמיני לשהותם בישראל (בסיום סל הקליטה) ובחיילים בודדים עולים וחיילים עולים שהשתחררו מצה"ל.

אחראי לטיפול בעולים קשישים נזקקים שעלו קשישים (בהתאם להגדרת הביטוח הלאומי) או הפכו קשישים תוך 10 שנים ממועד העלייה שלהם.

צוות זכאויות

אחראי על נושא ברור הזכאויות. הצוות אותו מנהל כולל שלושה תחומים של זכאויות בקרה, חקירות ומשכנתאות.

זכאויות משכנתאות

העובד אחראי על הקשר עם הבנקים בכל הקשור לדרך הטיפול בשגויים וחריגים בביצוע משכנתאות.

כל הפעילות מתנהלת במערכת המשכנתאות.

זכאויות בקרה

מטפל בחריגים בכל הקשור לקביעת זכאות (מידע חריג במערכת)

מטפל בתהליכים ידניים שלא ניתן לבצע באופן אוטומטי (כגון בדיקת מידע מהסכמי גרושים: חזקה על ילדים, חלוקת רכוש וכדו').

עיקר מהפעילות בבדיקת מידע בתוך תיק סיוע אל מול מסמכים מצורפים בתיק.

בדיקת חריגים שעלו בממצאי הקבלה

זכאויות חקירות

אחראית עם הפעלת הקשר וההפעלה של חברות החקירות המספקות שירותי חקירה למשרד.

בכל חקירה שהממצאים שלה מצביעים על פסילת זכאות מבצעת בקרה ידנית של ממצאי החקירה.

מנהלת תחום בקרה ושירות

אחראית לבקרה אחר רמת השירות הניתנת על ידי החברות נותנות השירותים למבקשי סיוע בשכ"ד ורישום להגרלות לדיור במחיר מופחת.

בקרה אחר רמת השירות בסניפים ומוקדים הטלפונים אל מול ההסכם עם המשרד.

תקציב ומחקרים

ממונה תקציב ומחקרים

מעקב וניהול תקציב הסיוע בדיור וכן תקציב הפעולות התומכות בסיוע (עמלות לחברות סיוע בשכ"ד, לחקירות וכו')

מרכז מידע בקרה ותקצוב

אחריות על הזמנות ותשלומים לפעולות התומכות בסיוע וייצוג בוועדה להסכמי שירותים.

אגף בכיר מימון ותקציבים

סמנכ"ל בכיר תקציבים

- אחריות על הקצאה והסדרת תקציבים בתחום הסיוע.

מנהלת תחום תקציבים

- אחריות על הקצאה והסדרת תקציבים בתחום הסיוע

משתמשי חוץ

במערכת הסיוע בדיור עושים שימוש גם גורמים שאינם מועסקים ישירות ע"י משרד הבינוי והשיכון (נותני שירותים חיצוניים). למשתמשים אלו ניתנת גישה למודול ייעודי (אפליקציה WEB-ית). להלן פירוט משתמשי החוץ:

חברות סיוע בשכר דירה

לחברות הסיוע בשכר דירה קיימת אפליקציית WEB ייעודית (מבוססת MS Silverlight) המאפשרת לחברות להעניק את כל שירותי הדלפק הנדרשים לזכאים. האפליקציה מאפשרת, בין השאר, את הפעילויות המרכזיות הבאות:

- פתיחת תיקי זכאות חדשים מכל הסוגים.

- הזנת מידע וצרוף טפסים/מסמכים/אישורים לצורך בקשת זכאות חדשה וטיפול בחידוש זכאות.

- בחינה של הנתונים לרבות ביצוע מבחני הכנסה.

- מימוש זכאות לבעלי זכאות.

- טיפול בערעורים ובבקשות מיוחדות והפניה שלהן לוועדות.

נכון למועד פרסום המכרז: מגע"ר, מילגם ועמידר-סיוע בשכ"ד. חברות אלו נבחרות אחת לתקופה בהליך תחרותי ויכולות להשתנות לאורך תקופת הסכם בהתאם לזוכים בהליך התחרותי.

משרדי חקירות

משרד החקירות עושים שימוש באותה האפליקציה ה- WEB-ית המשרתת את חברות הסיוע בשכר דירה כמפורט בסעיף ‏2.2.3.1 לעיל. החברות עושות שימוש במסכים ייעודים הגלויים רק להם באמצעותם הן:

- מקבלות בקשות לחקירה.

- מתעדות ממצאי חקירה שבוצעה.

חברות מאכלסות

חלמיש (ת"א), שקמונה (חיפה), חלד (פ"ת)

חברות בבעלות משותפת של המדינה ורשויות מקומיות. מתוקף היותם בבעלות מדינה מבצעים תפקיד שווה ערך למחוז ברשויות המקומיות אליהן הן שייכות.

מנהל תחום אכלוס (תפקיד מקביל למנהל תחום במחוז)

אחריות על טיפול בכל החריגים והערעורים ובקבוצות חריגות כגון דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות, אסירים משוחררים, גברים מורחקים וכדו'.

תחום אכלוס (תפקיד מקביל לעובד במחוז)

רכזי / עובדי אכלוס מטפלים בכל החריגים והערעורים ובקבוצות חריגות כגון דרי רחוב, נשים נפגעות אלימות, אסירים משוחררים, גברים מורחקים וכדו'.

יזמים

מערכות הסיוע בדיור כוללות אתר אינטרנט המשרת את היזמים ומאפשר להם:

- לראות מידע אודות הפרויקטים שלהם שנכללים בהגרלות.

- לקבל את רשימת הזוכים שזכו בהגרלה בדירות בפרויקט של היזם.

- לנהל את הקשר עם הזוכים לרבות זימון שלהם למשרדיו, ביטול זכיה של זוכה שביקש זאת ומעבר לזוכה הבא בתור ולדווח על מימושים (חוזים שנחתמו עם זכאים שזכו בהגרלה).

זכאים להשתתפות בהגרלות

מערכות הסיוע בדיור כוללות אתר אינטרנט המשרת את הזכאים להשתתפות בהגרלות ומאפשר להם:

- גישה למידע אודות הגרלות, פרויקטים שנכללים בכל הגרלה ומפרטי דירות במסגרת הפרויקטים.

- רישום ו/או ביטול רישום להגרלות, ועדכון פרטים הרלבנטיים לתהליך הגרלות.

- קבלת הודעות זכיה באמצעות אתר ההגרלות.

הציבור הרחב

מערכות הסיוע בדיור כוללות אתר אינטרנט פומבי המשרת את הציבור הרחב ומאפשר לו גישה למידע כללי אודות הגרלות של דירות במחיר מפוקח.

מערכות מידע משיקות פנימיות בארגון

במשרד הבינוי והשיכון פועלות כיום מערכות נוספות המשיקות למערכת הסיוע בדיור. הטבלה שלהלן מציגה את המערכות המשיקות:

| # | מערכת | תיאור | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | נכסים | המערכת משרתת את אגף נכסים של המשרד. המערכת מטפלת ברכש דירות חדשות, מכר דירות קיימות (לזכאים), ניהול הנכסים, וטיפול שוטף (תחזוקת הנכסים, פינוי פולשים וכדו') ולבקרה אחר החברות המשכנות | המערכת מוזנת ממערכת הסיוע בדיור וממערכות החברות המשכנות. המשרד מתכנן למזג מערכת זו אל תוך מערכת הסיוע בדיור מכיוון שהאוכלוסייה המטופלת באמצעות מערכת זו והדירות המטופלות במסגרת מערכת זו בחפיפה גבוהה מאד לאלו הקיימים במערכת הסיוע |
|  | שיווק | במערכת זו מנוהלים פרויקטי הדיור המקודמים על ידי המשרד. המערכת מהווה מקור נתונים לאתר היזמים ולאתר ההגרלות |  |
|  | BI | תשתית מידע ניהולית רוחבית של המשרד המחוברת לכלל מערות המשרד |  |

גורמים משיקים חיצוניים לארגון

מערכת הסיוע בדיור כוללת ממשקים רבים לגופים חיצוניים כמפורט להלן:

| # | מערכת משיקה | תחום | סעיף |
| --- | --- | --- | --- |
|  | משרד הקליטה | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.1 |
|  | צה"ל | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.2 |
|  | הרשות לזכויות ניצולי שואה | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.3 |
|  | משרד הביטחון | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.4 |
|  | משרד הבריאות (מאושפזים בבתי חולים סיעודיים ונכי נפש בקהילה) | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.5 |
|  | משרד הרווחה | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.6 |
|  | בנקים מסחריים | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.7 |
|  | בנק הדואר | סיוע בשכ"ד ומענקים, משכנתאות | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.8 |
|  | מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.9 |
|  | מערכת ה GIS של המשרד | סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.10 |
|  | בנקים למשכנתאות | משכנתאות | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.11 |
|  | מרכב"ה | משכנתאות | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.12 |
|  | חברות מאכלסות (עמידר , עמיגור, חלמיש, שיקמונה, חלד, פרזות, שופ) | דיור ציבורי | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.13 |
|  | עמידר (עולים חדשים) | דיור ציבורי סיוע בשכ"ד ומענקים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.14 |
|  | רשות האוכלוסין (נתוני מרשם) | כל התחומים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.17 |
|  | רשות המיסים (רישום מקרקעין) | כל התחומים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.18 |
|  | ביטוח לאומי | כל התחומים | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.19 |
|  | טאבו |  | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.19 ו- ‏2.20 |
|  | בתי דין רבניים |  | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.21 |
|  | חברת החשמל |  | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.22 |
|  | בנק ישראל |  | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.23 |
|  | למ"ס |  | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.24 |
|  | חברות שכר דירה |  | נספח 2.2.5 סעיף ‏2.25 |

תת-מערכות ופונקציות ראשיות

פרק זה מציג חלוקת מערכות הסיוע בדיור לרכיבים מוגדרים (מודולים) בעלי משמעות עסקית, ואשר מספקים קבוצה מוגדרת של שירותים, תוך התבססות על אוסף מוגדר של נתונים. סעיפים 2.3.1-2.3.3 כוללים פירוט של המודולים והשירותים הפונקציונליים, שהמערכת מספקת למשתמשים בה.

תיאור כללי

ארכיטקטורה לוגית

סעיף זה מציג את הארכיטקטורה היישומית (הלוגית) של מערכות הסיוע בדיור, תוך פירוט המודולים בכל שכבה. לכל מודול מפורטים השירותים הפונקציונליים המרכזיים אותם הוא מספק כיום למשתמשי המערכת, כנגזר מתהליכי העבודה המרכזיים המתוארים בסעיף ‏2.5.

ארכיטקטורת תוכנה

מערכת הסיוע

צד שרת

  - קוד לוגיקה עסקית – קוד C# חשוף במספר שירותי WEB (WCF , Rest) מתארח על גבי שרת IIS .

  - בסיס נתונים – MS SQL Server 2016 , גישה אליו בקוד ע"י Nhibernate ORM ומיפוי של store procedures.

  - דו"חות (פנימיים של המערכת) – MS SQL Server 2016 Reporting Services.

  - עבור אזור אישי – קוד C# חשוף במספר שירותי WEB (WCF , Rest) מתארח על גבי שרת IIS ומנוהל דרך שדרת המידע הממשלתית בתשתית Layer7.

  - תהליכי אצווה - WCF שנכתב ב dot.net (C#) מתארח על גבי שרת IIS, בשילוב עם מספר windows services כולל אינטגרציה מול שירות ענן ציבורי ב Azure , מופעל ע"י  windows task scheduler .

  - ניהול מסמכים – שרת 2016 MS SharePoint שמתארח על גבי שרת IIS. מומש לטובת אחסון ואחזור המסמכים, לא הוטמע מנוע החיפוש.

  - מנוע חוקים – מבוצעת בדיקת התכנות מול פתרון של Logist עבור רכיבים של מערכת משכנתאות. בכפוף להצלחת בדיקת ההתכנות תורחב הפונקציונאליות לכלל מערכת המשכנתאות ובהמשך למערכת הסיוע בדיור.

צד משתמש

- אתר חברות/חברות חקירה/חברות מאכלסות – אתר שכתוב ב Silverlight 5 מתארח על גבי שרת IIS במערך הדיגיטל הלאומי וצורך שירותי WCF בצד של מערך הדיגיטל הלאומי מול משרד השיכון כאשר ביניהם יש בקרה של Data Power שמצריך הקשחה של סכמות WCF לפי התקן של מערך הדיגיטל הלאומי. ההתחברות לאתר מותנת בהזדהות של כרטיס חכם. בממשק המשתמש משולבים פקדים של Telerik UI.

- אתר אזור אישי ממשלתי (my.gov.il) - מקבל מידע ממערכות הסיוע בדיור עבור האזרח באמצעות שדרת המידע. אתר מתארח על גבי שרת IIS במערך הדיגיטל הלאומי וצורך שירותי WCF , Rest בצד של מערך הדיגיטל הלאומי מול משרד השיכון כאשר ביניהם יש בקרה של Data Power שמצריך הקשחה של סכמות WCF ו json לפי התקן של מערך הדיגיטל הלאומי. בנוסך כולל טפסים ממשלתיים לחידוש זכאות.

- עבור משתמשי משרד הבינוי והשיכון – אפליקציית winform בטכנולוגיית MVP צורך שירות WCF בצד של המשרד. בממשק המשתמש משולבים פקדים של Telerik UI.

מוצרים נוספים

- טכנולוגיית סריקה – שימוש בתוכנה צד שלישי בשם GDPicure

- המרה לקבצי PDF – שימוש בתוכנה צד שלישי של חברת Asponse

- קריאה של כרטיס חכם – שימוש בתוכנה שסופקה ע"י מערך הדיגיטל הלאומי.

- שליחת מסרונים – אינטגרציה מול מוצר מדף בשם סופרנו של חברת unicell .

- יצירת מכתבים – שימוש בטכנולוגיית OOXML של מיקרוסופט

- העברה וקבלת קבצים – אינטגרציה מול מערכת הכספות (CyberArk ו/או פתרון שיחליף אותו) של מערך הדיגיטל הלאומי.

- בדיקות אוטומטיות – מבוססות על כלי בשם Ranorex.

ניהול תצורה

- מערכת ניהול גרסאות Microsoft Azure DevOps, GIT, ואינטגרציה עם build server עבור תהליכי CI/CD הכוללים הרצה של UnitTest ובדיקות UI אוטומטיות (Ranorex).

- בתהליכי הפיתוח משולב פתרון ה Code Review מבוסס Checkmarks כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.3 שלהלן.

- המשרד בתהליכי הטמעה של Nexus platform לצורך אבטחת רכיבי Opensource בהם עושים שימוש צוותי הפיתוח.

מערכת הנכסים

צד שרת

- קוד לוגיקה עסקית – קוד C# חשוף במספר שירותי WEB (WCF , Rest) מתארח על גבי שרת IIS

- בסיס נתונים –  MS SQL Server 2016

- דו"חות (פנימיים של המערכת) – MS SQL Server 2016 Reporting Services.

צד משתמש

אפליקציית webform בטכנולוגיית MVC צורך שירות WCF בצד של משרד השיכון. בממשק המשתמש משולבים פקדים של Telerik.

מוצרים מוספים

ניהול מסמכים ע"י SP

ניהול תצורה

Azure DevOps

מערכת המשכנתאות

מערכת MF  שעברה הסבה ו"נעטפה" עי מחולל היישומים eMerge. המערכת כוללת קוד וחוקים עסקיים אשר נותרו ללא שינוי (מסביבת ה MF). ממשק המשתמש של המערכת משרת 4 עובדי משרד בצוות זכאויות. עיבוד נתונים וקביעת שכאות מבוצעים אוטומטית כאשר חריגים מועברים לטיפול ידני של צוות הזכאויות.

צד שרת

- קוד לוגיקה עסקית –

  - סאפיינס – מחולל היישומים eMerge גרסה V4.5R3.0M02 שאתו בונים מסכים ומנגנון קליטת ממשקים מהבנקים.

  - COBOL – סאפיינס קורא לתוכניות והתוכניות שולפות דרך SQL וגם לפי שיטת DB/1, תת-תוכנה בשם DBCOBOL.

  - TOL (שפת חוקה של סאפיינס)

  - OLD PROC (שפת התוכנה של DB/1, מחולל יישומים בסביבת ה MF שקדמה לסאפיינס).

- בסיס נתונים – מבוסס MS SQL SER 2016.

צד משתמש

ממשק משתמש מבוסס eMerge גרסה V4.5R3.0M02 אשר "עוטף" מסכי MF שהוסבו לסביבת eMerge. קיימים כ- 30 עד 40 מסכים בשימוש לדוגמה:

חלוקה לתת-מערכות

שכבת תשתיות נתונים

לכל אחת משלושת המערכות המרכזיות (סיוע בדיור, נכסים ומשכנתאות) ולאתרי האינטרנט בסיס נתונים עצמאי המספק את כל השירותים הנדרשים לניהול, תחזוקה ועדכון של מאגרי הנתונים שלה בהתאם לתהליכי העבודה הרלבנטיים לכל מערכת. ניתן לחלק את המאגרים המנוהלים בשכבה זו לשניים:

- טבלאות תוכן (קבצים) - מאגרי נתונים אשר נגזרים מתהליכי העבודה היומיומיים, מתעדכנים בתדירות גבוהה כפועל יוצא של תהליכי העבודה במערכת וזמינים למשתמש באופן מקוון:

| # | מערכת | היקף קבצים מוערך | מסמך אפיון /תיעוד |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיוע בדיור | 180 | מבנה נתונים - טבלאות תוכן 0.22 |
| 2 | נכסים | כ- 50 | לא קיים ממסך תיעוד מסודר. יוכל ע"י הספק הזוכה במהלך תקופת החפיפה |

- טבלאות קוד - מאגרי מידע וידע המספקות שירותים לתהליכי העבודה, כגון: מאגר מסמכים, מאגר יישובים, מאגר נכסים, חוקים עסקיים וכדו'. מאגרים אלו מתעדכנים בתדירות נמוכה.

| # | מערכת | היקף קבצים מוערך | מסמך אפיון /תיעוד |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיוע בדיור | 300 | מבנה נתונים - טבלאות קוד 0.22 |
| 2 | נכסים | כ- 60 | לא קיים ממסך תיעוד מסודר. יוכל ע"י הספק הזוכה במהלך תקופת החפיפה |

שכבת תשתיות יישומיות

לכל אחת משלושת המערכות המרכזיות (סיוע בדיור, נכסים ומשכנתאות) ולאתרי האינטרנט שכבת תשתיות יישומיות המספקת את השירותים והלוגיקה העסקית לרבות ניהול תהליכי העבודה, ניהול העברת המסרים וההודעות, ניהול הממשקים.

מערכת הסיוע בדיור

מערכת הסיוע בדיור מורכבת כיום משתי אפליקציות נפרדות:

- אפליקציית ליבה (מבוססת תשתית MS WinForms) המשרתת את עובדי המשרד.

- אפליקציה עבור חברות הסיוע בדיור (מבוססת תשתית MS Silverlight).

המערכת כוללת מספר מודולים כמפורט בטבלה שלהלן:

| # | מודול | אפליקציה | מסמך אפיון / תיעוד |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תיק סיוע | ליבה | מודול תיק סיוע 3.0 |
| 2 | זכאות שכ"ד | ליבה | מודול שכר דירה - 2.1 |
| 3 | דיור ציבורי | ליבה | מודול דיור ציבורי 2.3 |
| 4 | זכאות הגרלות (מחיר מטרה / למשתכן) | ליבה | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
| 5 | ניהול ועדות | ליבה | מודול וועדות 2.9 |
| 6 | תהליכי אצווה | ליבה | תהליכי אצווה 2.5 |
| 7 | אימות והקבלה | ליבה | מודול אימות והקבלה - 4.0.0.0 2.0 |
| 8 | מדרוג | ליבה | מדרוג שכר דירה לדיירי שיכון ציבורי 0.1 |
| 9 | דו"חות | ליבה | דוחות 2.0 |
| 10 | תשתיות אפליקטיביות (מסמכים, פעולות ומטלות) | ליבה | פרק כללי 2.0 רשימת הבקרות – 1 רשימת הבקרות - 3 |
| 11 | ניהול חקירות | ליבה | מודול חקירות 2.2 |
| 12 | אפליקציית חברות | חברות | אתר אינטרנט שלב א 1.15 אתר אינטרנט שלב ב 1.5 |

תיק סיוע

"תיק סיוע" מרכז את כל המידע והפעולות הקשורים לתהליכי הסיוע של משרד הבינוי והשיכון עבור "משפחה גרעינית". "משפחה גרעינית" מורכבת ממספר זהות אחד או שניים, לפי ההצהרה ב"בקשה לקבלת סיוע בדיור".

תיק הסיוע כולל את רשימת מבקשי הסיוע הקשורים אליו. חלוקה זו יוצרת מצב דינאמי בו מספר מבקשי סיוע (בדרך כלל בעל ואישה) יכולים להיות משויכים לתיק סיוע אחד או יותר (במקרה בו הם פתחו מספר תיקים בהרכבים שונים לאורך השנים).

במסגרת תיק הסיוע, המערכת מנהלת רשימה של קשרים משפחתיים בין מבקשי הסיוע ובני משפחותיהם באותו תיק סיוע.

תהליך ניהול התיק כולל את כל תהליכי המשנה, החל מהמגע הראשון של הפונה עם המשרד בשלב ההרשמה ופתיחת התיק, דרך ניהול פרטים המתקבלים במהלך הטיפול, חישוב הזכאות, ניהול ותיעוד תהליכי מימוש הסיוע, ביצוע תשלומים, וכלה בטיפול בפניות וערעורים.

תכולת תיק הסיוע מאפשרת לגורמים המטפלים בבקשות (עובדי חברות הסיוע ו/או פקידים במשרד) לקבל את כל האינפורמציה הרלוונטית למבקשי הסיוע ע"י ניהול תיק אלקטרוני מלא, מסודר, המאורגן לפי מחיצות כגון: פרטים אישיים, אנשים, חישובי זכאות, מימושי סיוע, תשלומים, מסמכים, ערעורים ועוד.

מודול תיק הסיוע כולל, בין השאר, פונקציונאליות עבור:

- ניהול תיק סיוע : איתור, פתיחה ועדכון נתוני תיק סיוע.

- הצגת תוצאות ההקבלה והנתונים שהתקבלו ממאגרים חיצוניים על בסיסם בוצעה הבדיקה.

- הצגת פרטי חישוב זכאות:

- לסיוע בשכר דירה.

- לדיור ציבורי.

- להשתתפות בהגרלות של פרויקטים במחיר מפוקח.

- הצגת פרטי מימוש סיוע בהתאם לזכאות.

- הצגת פרטי תשלומים.

- ניהול ערעורים.

- ניהול חקירות.

- בצוע פיקוח.

- ניהול מטלות.

- ניהול פעולות.

- ניהול מסמכים.

זכאות שכ"ד

מודול זה מנהל את תהליך קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה ואת המימושים והתשלומים אשר יתבצעו על בסיס הזכאות שנקבעה. המודול מקבל פניות משני סוגים של מקורות:

- זכאים שהפרטים שלהן הועברו ע"י גוף חיצוני: משרד הקליטה, משרד הביטחון, צה"ל, משרד הבריאות, הרשות לזכויות ניצולי שואה ומשרדים נוספים בהתאם למדיניות שתיקבע. עבורם המערכת פותחת באופן אוטומטי תיק סיוע, מחשבת זכאות ומעדכנת את הזכאי בפרטי הזכאות והסיוע ישירות.

- זכאי משרד הבינוי והשיכון : הפותחים תיק סיוע בחברת שכ"ד, ומעבירים את הבקשה לאישור המשרד עם כל הפרטים והמסמכים הנלווים הנדרשים, לאחר אימות נתונים (הקבלה) מחושבת להם הזכאות והמידע מוחזר לחברת הסיוע בשכ"ד באמצעותה פנה הזכאי.

המודול עוסק במספר פעילויות מרכזיות :

- קבלת פניות לקביעת זכאות (מחברות סיוע בשכר דירה או ממשרד הקליטה) וקליטה שלהן במערכת

- אימות פרטים (באמצעות הקבלה מול מקורות מידע חיצוניים).

- במידת הצורך תופנה הפניה לטיפול במחוז, אחרת תועבר ל חישוב זכאות (למי שעמד בהצלחה בבדיקות ההקבלה) והחזרת תשובה לחברת סיוע בשכ"ד להמשך טיפול.

- קליטת בקשות למימוש מחברה לסיוע בשכ"ד, בדיקה שלהן מול מסגרות שאושרו וביצוע התשלומים.

- קביעת קבוצת הזכאות לזכאי הכוללת את הסיוע המקסימלי בהתאם לנתוני הזכאי (נכון למועד המכרז הסיוע הינו לפי קבוצת זכאות יחידה מקסימלית).

דיור ציבורי

מודול זה מנהל את רשימת ההמתנה לדיור הציבורי, לדיור מוגן ולדיור בהוסטלים ואת ההקצאה של דירות דיור ציבורי / מקום בדיור מוגן / מקום בהוסטל לזכאים עם הגעת מקומם בתור. מודול הדיור הציבורי כולל, בין השאר, פונקציונאליות עבור:

- ניהול תור קביעת זכאי מהתור לדירה שהתפנתה בהתאם לקריטריונים (גודל דירה, ישוב, קומה וכדו') וחישוב מחדש של התור באופן אוטומטי בהתאם לשינויים (צירוף זכאים חדשים, גריעת זכאים שמימשו זכאות ו/או סרבו יותר מפעמיים, שינוי בפרטים של הזכאים (מספר נפשות, מצב בריאותי וכדו').

- ניהול תהליך הצעת דירה מקום בדיור מוגן / מקום בהוסטל שהתפנו לזכאי.

- ניהול תהליך המימוש (קבלת ההצעה ע"י הזכאי).

בנוסף מטפל המודול בתוכנית "דירות נר" לזכאים נכים המרותקים לכיסא גלגלים.

זכאות הגרלות (דירה בהנחה)

מודול זה מנהל את תהליך קביעת הזכאות להשתתפות בהגרלות של דירות תחת מחיר מפוקח בתוכניות כגון מחיר מטרה, מחיר למשתכן וכדו'. תהליך קביעת הזכאות ברוב המקרים הוא אוטומטי ובמידת הצורך התהליך מופנה למחוז לטיפול ע"י עובד המשרד. בסיום התהליך מוחזרת תשובה לפונה באמצעות אתר ההגרלות ו/או חברת שכר הדירה באמצעותה נפתח תיק הזכאות. המודול קולט את נתוני הבקשה, מצליב אותם מול מקורות חיצוניים (הקבלות) וקובע זכאות בהתאם לטבלאות החלטה.

ניהול ועדות

ועדת ערעורים פועלת במגמה לספק מענה לבעיות חריגות של משפחות ויחידים המבקשים סיוע בדיור, להם לא נמצא מענה במסגרת הכללים והקריטריונים של המשרד. וועדת אלו דנות בכל תוכניות הסיוע בדיור.

קיימות מספר סוגי וועדות, כמפורט להלן, כאשר כל הוועדות דנות באותן סוגי בקשות סיוע, אך הן נבדלות ברמת הסמכות המוענקת להן.

לאחר שהתקבלה החלטה בבקשת ערעור בוועדה מסוימת, באפשרות הפונה להגיש ערעור נוסף אל הוועדה שמעליה, לדוגמה בקשה שנדחתה בוועדה עליונה תועבר לדיון בוועדה ציבורית למעט מספר נושאים שוועדה עליונה היום הדרג הגבוה ביותר.

הועדות הקיימות הינן:

- ועדה ציבורית - משתתפים בה נציגי משב"ש, אנשי ציבור.

- ועדה עליונה - מתקיימת במשרד הראשי של משב"ש ומשתתפים בה נציגים משני מחוזות ויו"ר הוועדה מאגף האכלוס. הרכב המשתתפים יכול להשתנות מוועדה לוועדה.

- ועדה עליונה אזורית - דומה לוועדה עליונה, אך היא מתקיימת במחוז. מורכבת משלושה מנהלי מחוזות.

- ועדה מחוזית - דנה בעיקר בבקשות סיוע בשכ"ד ובסמכותה לאשר או לדחות את הבקשה. מורכבת מרכז ורע"ן.

בנוסף, קיימות מספר וועדות ייעודיות:

- ועדה מוגבלי ניידות - הוועדה דנה רק בבקשות של מוגבלי ניידות ובסמכותה להנפיק זכאות למוגבלי ניידות. וועדה זו מתכנסת במחוז, ומשתתפים בה נציגי המחוז ונציגי משרד הבריאות.

- ועדת עיזבונות: - דנה בנושא עיזבונות.

- סמכות ממונים (מנהל אגף אכלוס) - בסמכותו לאשר סיוע בסוגי שכ"ד לאוכלוסייה מוגדרת כגון נשים מוכות, דיירי רחוב. החלטת מנהל אגף האכלוס מוקלדת ישירות למערכת וגורמת להנפקת תעודת זכאות אוטומטית.

- ועדת גרירות.

- ועדה להקלה בהחזרים.

- יועץ/ ועדה רפואית.

מודול ניהול הועדות כולל, בין השאר, פונקציונאליות עבור:

- ניהול חלוקת התיקים לטיפול במחוזות: לפי ישובים, לפי עומס, לפי קביעת ממונה.

- טיפול בבקשה לוועדה: פתיחת ועדכון בקשה לוועדה, הפקת טופס דיון לוועדה, העברת הבקשה לוועדה.

- ניהול דיונים בוועדות: קביעת דיון לוועדה, שילוב בקשות לוועדה (שיבוץ).

- ניהול החלטות הוועדה: הוספת ועדכון החלטות הוועדה, טיפול בתיק סיוע לאחר החלטת הוועדה.

תהליכי אצווה

מודול תהליכי האצווה כולל סט של תהליכים ופעולות אוטומטיות (כ- 150 תהליכים) המבוצעות כשירות עבור המודולים האחרים במערכת לרבות:

- קליטה ושידור של מידע מ/אל מערכות משיקות.

- ביצוע חישובים.

- זיהוי חריגים.

- חישוב זכאות אוטומטי וביצוע מימוש אוטומטי עבור זכאים אשר לא נדרשים להגיש בקשות (כגון עולים חדשים, חיילים בודדים וכדו').

- דיוור והפקת מכתבים.

אימות והקבלה

מטרת מודול זה הוא לבדוק ולאמת את הנתונים עליהם הצהיר הפונה אל מול מידע הנמצא בידי המשרד. מדובר במידע המנוהל במערכות המשרד (נתוני סיוע בעבר ובהווה) או במידע המגיע ממקורות חיצוניים, כגון ביטוח לאומי, מרשם האוכלוסין וכו'.

מודול ההקבלות כולל, בין השאר, פונקציונאליות עבור:

- אימות / השלמה מול מרשם אוכלוסין.

- אימות / השלמה מול ביטוח לאומי.

- אימות מול מאגרים חיצוניים של המשרד.

- הפשרה מהשהיה.

- עצירה סופית לאחר בדיקת התוצאות.

- בדיקת רשימה שחורה.

- בדיקה מול מימושים קודמים במערכת.

- בדיקה מול ביקורת הגבולות.

מדרוג

מודול זה מחשב את גובה שכר הדירה אותו צריכה החברה המשכנת/המאכלסת לגבות מדייר אשר קיבל דירה/דיור במסגרת הדיור הציבורי. המודול קולט נתונים רלבנטיים ממקורות חיצוניים, בהתאם לנתונים אלו ונתונים אודות הזכאי לדיור ציבורי הקיימים במערכת, המודול מחשב את גובה שכר הדירה.

מודול מדרוג כולל, בין השאר, פונקציונאליות עבור:

- קליטת ממשק דיירים / דירות / אכלוסים מהחברה המאכלסת.

- קליטת נתוני חקירה מהחברה המאכלסת.

- חישוב גובה שכר הדירה.

- החזרת שגויים לחברה.

- החזרת תשובות לחברה.

- בניית דוחות הנדרשים על פי חוק שקיפות.

דו"חות

כמפורט בסעיף ‏2.6.1.

תשתיות אפליקטיביות (ניהול מסמכים, פעולות ומטלות)

התשתיות האפליקטיביות הינן שירותים רוחביים עבור כלל המודולים האחרים במערכת והן נצרכות בהתאם לצורך.

- מודול מסמכים כולל תשתית אפליקטיבית המאפשרת יבוא מסמכים, יצירת מסמכים, מעקב אחרי מסמכים וביטול (לוגי) של מסמכים בתיק. היכולת הנה רוחבית ומשרתת את כלל המודולים והתהליכים שבמסגרת תיק סיוע.

- מודול פעולות כולל תשתית אפליקטיבית המאפשרת תיעוד של כל פעולה (אוטומטית ו/או ידנית ע"י משתמש) במערכת, בכל המודולים האחרים. המודול הנו התשתית הבונה את יומן הפעולות. המודול כולל גם יכולות לאיתור, הוספה ועדכון פעולות (בכפוף להרשאות).

- מודול מטלות כולל תשתית ניהול משימות עבור כל המודולים והמשתמשים של תיק הסיוע. המודול מאפשר איתור מטלות שהוקצו (באופן אוטומטי או ידני) לבעל תפקיד, עדכון ניתוב של מטלות בין עובדים (בכפוף להרשאות) ניטור זמני תקן המוגדרים לכל מטלה ומתן התראות לממונים כאשר עומדים לחרוג מהתקן ו/או לאחר חריגה.

- בקרות – תשתית חוקים עסקיים ששלובה בכל המודולים במערכת הקובעת בהתאם לסוג הזכאות המבוקשת ופרטים מאפיינים של הפונה והשלב בתהליך את כל המסמכים, אישורים ותצהירים שיש להגיש על מנת להתקדם לשלב הבא.

חקירות

המודול מנהל את הקשר בין המשרד ומערכת תיק סיוע לחברות חקירה הנותנות שירותי חקירה ואימות נתונים למשרד.

חקירות נוצרות באופן מדגמי או בהתאם לבקשה מפורשת של משתמש או גוף חיצוני (כגון בנק למשכנתאות). לכל פעולת חקירה מוגדר זמן תקן שחריגה ממנו מקטינה את התשלום לחברת החקירות.

המודול כולל פונקציונאליות עבור:

- פתיחת חקירה.

- חלוקת הזמנות לחקירה בין חברות חקירה שונות.

- קליטת תוצאות חקירה וקביעת השלכות במידה האפשרית.

- ניהול התחשבנות כספית מול חברות החקירה.

אפליקציית חברות (חברות סיוע בשכ"ד ומשרדי חקירות)

אפליקציית החברות משרתת את חברות הסיוע ומשרדי החקירות בביצוע הפעילות השוטפת שלהלן. האפליקציה (הצד האפליקטיבי) פותחה בנפרד ממערכות המשרד. האפליקציה עושה שימוש בבסיס הנתונים של מערכת הליבה, כאשר עדכון נתונים באחת המערכות (ליבה או אפליקציה) משוקף למערכת השנייה דרך בסיס הנתונים. האפליקציה כוללת פונקציונאליות עבור:

- איתור תיקים בחתכים שונים.

- פתיחת תיקים חדשים, צפייה בנתוני תיק (כולל מסמכים) וביצוע פעולות בתיק לרבות הוספת מסמכים חדשים לתיק.

- טיפול במימושים.

- קבלת מטלות לטיפול ו/או פתיחת מטלות לעובדי המשרד.

- ניהול משתמשים ושיוך שלהם לחברות.

- ניהול חקירות.

- ניהול הקצאת דירות בדיור הציבורי.

מערכת משכנתאות

תהליך לקיחת משכנתא ע"י זכאים מונע על ידי הבנקים למשכנתאות המספקים "שירותי דלפק" למשרד בכל הקשור למתן משכנתאות לזכאים. מערכת המשכנתאות של המשרד כוללת שני מודולים מרכזיים:

קליטת בקשה לזכאות

מודול זה אחראי לקבל בקשות לזכאות למשכנתא. עם קבלת ממשק ממוכן מאחד מהבנקים למשכנתאות, המודול מבצע בקרות טכניות אודות שלמות הנתונים, ככל שבקרות אלו הסתיימו בהצלחה המודול אחראי לפתוח תיק (כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.1 לעיל), לקבוע את הזכאות ולהפיק תעודת זכאות.

בסיום התהליך (האוטומטי) המודול אחראי להחזיר ממשק לבנק הכולל:

- תעודת זכאות (בפורמט PDF) במידה ואושרה הזכאות או קובץ דחייה ככל שלא אושרה הזכאות.

- דו"ח הקבלה.

- דו"ח התאמה הכולל את כל הנתונים שנקלטו מהבנק והיוו את הקלט לחישוב הזכאות ע"י מערכת.

קליטת בקשה למשכנתא (להלוואה)

מודול זה מבצע לחישוב בקרה (בדיעבד) בגין הלוואות שניתנו על ידי הבנקים למשכנתאות על סמך הזכאות שנקבעה על ידי המשרד.

למודול שני מצבי פעולה : מצב סימולציה (מבצע את כל החישובים ומחזיר תשובה לבנק הפונה, ללא רישום ההלוואה במשרד), ומצב אמת (מבצע את כל החישובים ומחזיר תשובה לבנק הפונה, וההלוואה נרשמת במערכת המשכנתאות כמימוש).

מכיוון שהבנקים אחראים לכך שההלוואה לא תחרוג מהזכאות (במקרה של חריגה הבנק אחראי לגבות את סכום החריגה חזרה מהזכאי), הבנקים עושים שימוש ביכולת הסימולציה טרם מתן ההלוואה ודיווחי אמת אודות הלוואות שניתנו מבוצעים לרוב בגין הלוואות שנבדקות במצב סימולציה אל מול המשרד.

הענקת הלוואות ע"י הבנק מבוצעת בהתאם לחוקים ונהלים שהועברו לבנק ע"י מנהל הסיוע בדיור והחשב הכללי באוצר. הענקת המשכנתאות על ידי הבנקים הינה בשני מסלולים:

- משכנתא מתקציב מדינה – בנק אחראי לגביה בניכוי עמלה למדינה חזרה.

- משכנתא ע"י הבנק ועל אחריותו – בנק אחראי לגבות עבור עצמו וזכאי לעמלה מהמדינה בהתאם לגובה סך ההלוואות שהעמיד (מתחת ל 60% או מעל ל 60% משווי הנכס). המדינה אינה משפה אותו במקרה שהזכאי אינו משלם את חובו.

דיווח אודות מתן הלוואה ( מימושים) יכול להיות דיווח יחיד (לדוגמה קניית דירה יד שניה) או דיווח מרובה (קניית דירה מקבלן ו/או בנייה עצמית, בהתאם לשלבית התקדמות הפרויקט).

עם קבלת ממשק ממוכן מאחד מהבנקים למשכנתאות, המודול מבצע בקרות טכניות אודות שלמות הנתונים, ככל שבקרות אלו הסתיימו בהצלחה המודול רושם את ההלוואה כמימוש בתיק הזכאי.

בסיום התהליך (האוטומטי) המודול אחראי להחזיר ממשק לבנק הכולל דיווח אודות קליטה מוצלחת ו/או שגויים (מתן הלוואה החורגת מהזכאות, חישוב לא נכון של העמלה המגיעה לבנק וכדו').

המשרד החל בביצוע אפיון להחלפת מערכת המשכנתאות הקיימות (אשר פותחה כמערכת נפרדת באמצעות מחולל היישומים eMerge) ופיתוחה כמודול נוסף של מערכת הסיוע. האחריות להשלמת האפיון והקמת המערכת היא של הספק הזוכה בהתאם למפורט בסעיף ‏2.0.5 לעיל.

מערכת הנכסים

מערכת הנכסים פותחה על ידי צוות פיתוח פנימי של המשרד. המערכת אחראית לניהול הקשר עם החברות המשכנות בכל הקשור למחזור החיים של נכס בדיור הציבורי לרבות:

- אישור רכישת נכסים חדשים

- ניהול הנכסים לאחר רכישתם (הקצאת דירות, ניהול נכסים ריקים, ניהול נכסים שהוקצו לא לזכאים, ניהול כל הניירת והמסמכים הקשורים לנכס, ניהול הליכים משפטיים כנגד פולשים)

- ניהול תחזוקת הנכס.

- בקרה אחר החברות המשכנות (רכש בפועל, הקצאה בפועל, אחזקה שוטפת).

- ניהול מכר דירות לזכאים (קרן לשימוש הדיור הציבורי) או בשוק הפרטי (וועדת מחירים).

לא קיים בידי המשרד אפיון של מערכת הנכסים הקיימת.

ממשק תפעולי

- ממשק המשתמש של מערכת הסיוע בדיור, הן ממשק המשתמש של אפליקציית החברות (Silverlight) והן ממשק המשתמש המשרת את עובדי המשרד (WinForms) מתואר במסמכי האפיון המפורטים בסעיף ‏2.3.2.2.1 לעיל.

- המציע יתחייב להסב / לפתח מחדש את כל המסכים הנדרשים ולממש אותם בממשק דפדפן (WEB) כאשר שכבת התצוגה תבוסס על גרסה עדכנית של Angular והלוגיקה העסקית תבוסס על dot.Net Core ותארז בתשתית מודרנית מבוססתMicroservices  (Containers), באופן שיאפשר את כל הפונקציונאליות המתוארות בסעיף 2.3 לעיל ותהליכי העבודה המתוארים בסעיף 2.5 שלהלן.

- טרם תחילת ההסבה יאפיין הספק את תפיסת ממשק המשתמש (Concept UI) ואת תשתיות ממשק המשתמש באמצעות מומחהUI/UX  ויעביר את האפיון לאישור של המשרד.

- התחייבות המציע להסב / לפתח מחדש את המסכים כאמור לעיל, כוללת גם:

- אפיון מחדש של תפיסת ממשק המשתמש (Concept UI) והעברה שלו לאישור המשרד.

- עיצוב מפורט של כל מסכי המערכת (כמפורט בסעיף ‏2.0.2 ס"ק ג' לעיל, ובסעיף ‏4.0.5.2 שלהלן), בין אם הם מפורטים במסמכי האפיון המצורפים ובין אם לאו, הנדרשים על מנת לאפשר את:

- כל הפונקציונאליות המתוארות בסעיף 2.3 לעיל והפונקציונאליות שתוגדר במהלך האפיון המפורט.

- כל תהליכי העבודה המתוארים בסעיף 2.5 שלהלן לרבות שינויים, עדכונים ותוספות שיוגדרו באפיון המפורט.

- כל המסכים הנדרשים לתחזוקה (הקמה, עדכון, הוספה ומחיקה), לאיתור/חיפוש כל אחד מהאובייקטים במערכת, לניהול מאגרי המידע ולניהול המערכת (הגדרת הרשאות, ברירות מחדל, עריכת טבלאות קוד, ניהול ותפעול ממשקים וכדו').

- כל מסך נוסף שלא קיים ו/או שלא מתואר במפורש במסמכי האפיון המצורפים אך נדרש על מנת להתאים את ממשק המשתמש הקיים לתפיסת ממשק המשתמש (Concept UI) אותה הציע הספק זוכה לאחר אישורה ע"י המשרד.

- כל מסך שנדרש להיות זמין גם ב Mobile יעוצב מחדש באופן רספונסיבי שיאפשר עבודה ב-Mobile בנוסף לעבודה באמצעות מחשב / תחנת עבודה.

- ממשק המשתמש שיעוצב על ידי הספק יעמוד בדרישות תקנות נגישות השירות ובפרט בדרישות לעניין הנגשת אתרי אינטרנט (סעיף 35). הספק יידרש לספק אישור מגוף מוסמך לעניין נגישות לעמידת המערכת בדרישות תקן ישראלי 5568 הן בשלב העיצוב והן לאחר מימוש של כל תכולה

העיצוב המפורט יבוצע בהתאם לתבנית עיצוב שתועבר לאישור המשרד טרם תחילת תהליך העיצוב ותכלול עבור כל מסך:

- עיצוב גראפי ועיצוב פקדים (ככל שיידרש).

- הגדרת כל השדות במסך והעברה שלו לאישור המשרד.

- פיתוח ובניה של כל מסמכי המערכת אשר אופיינו כמפורט בסעיף 2.4, ס"ק ד' 2 לעיל.

- התאמה לדרישות אבטחת המידע

כמפורט בסעיף ‏‏2.8 להלן, נדרש להגביל בממשק המשתמש פעולות הצגה, הוספה, עריכה ומחיקה של שדות עד לרמת השדה הבודד וכן שימוש / הפעלה של פקדים (Controls) במסך. טכנולוגיית ממשק המשתמש אשר תיבחר נדרשת לתמוך בעיקרון זה.

- שימוש ברכיבי מדף של ספקים מובילים

על המציע לבסס את ממשק המשתמש, ככל האפשר, על רכיבי מסחריים (צלמיות, פקדים כגון List Box, Grid וכו') של ספקים מובילים ולהימנע ככל האפשר מפיתוח עצמי ייעודי של פקדים המשרתים את ממשק המשתמש.

תהליכים / תרחישים (UC)

סעיף זה מציג את תכולת התהליכים / תרחישים (UC) הנתמכים ע"י המערכות הנוכחיות, תוך חלוקתם למערכות ומודולים כמוצג בסעיף ‏2.3.2. אפיון ותיאור כל תהליך במסמך האפיון הרלבנטי.

מערכת הליבה של מנהל הסיוע בדיור (המשרתת את עובדי המשרד)

מערכת הליבה של מנהל הסיוע בדיור כוללת מספר מודולים מרכזיים והיא מנהלת את מחזור החיים של בקשות סיוע (סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, משכנתאות, השתתפות בהגרלות) מרגע פתיחת הבקשה ועד למיצוי הזכאות.

מודול תיק סיוע

תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול תיק סיוע הנם:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | פתיחת תיק סיוע | פתיחה של תיק סיוע לאזרח לרבות עדכון פרטי מידע בסיסיים (פרטי זיהוי ומצב משפחתי) |
|  | הצגת פרטי תיק סיוע | הצגת תמונת מצב אודות תיק סיוע לרבות כל הפניות, הזכאויות שנקבעו (עפ"י נוהל או באמצעות וועדה), המימושים שאושרו, התשלומים שבוצעו, מסמכים ואישורים שצורפו לתיק ומידע ממערכות משיקות. |
|  | ניהול פניות (בקשות זכאות) | בהתאם לזכאות המבוקשת, ונתונים אישיים של המבקש, המערכת בודקת אל מול טבלאות החלטה אילו נתונים, אישורים, ותצהירים נדרשים לצורך בדיקת הזכאות ומנחה את פותח הפניה בהתאם לאיסוף המידע וצרוף המסמכים. |
|  | חישוב זכאות (פניה) על פי נוהל | תהליך אוטומטי. הקלט לתהליך הוא הפרטים שעודכנו והוזנו במסגרת הפניה, הפרטים מועברים למנוע חישוב של המערכת לצורך קביעת זכאות באופן אוטומטי על בסיס חוקים עסקיים והפלט שלו הוא האם נמצאה זכאות ומה רמת הזכאות. |
|  | חישוב זכאות (פניה) על פי וועדה | הקלט לתהליך הוא הפרטים שעודכנו והוזנו במסגרת הפניה, הפרטים מועברים לוועדה של המשרד בהתאם לאטופי הבקשה והפלט שלו הוא האם נמצאה זכאות ומה רמת הזכאות. תהליך התנהלות הועדות מתואר במסגרת מודול הוועדות. |
|  | מימוש זכאות | בהתאם לזכאות שנקבעה, הזכאי מספק אישורים נוספים ובהתאם מאושר לו לממש את הזכאות |
|  | תשלומים | בהתאם למימוש זכאות שאושר, המערכת מבצעת תשלום זכאי או לצד ג' (כגון משכיר דירה). |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏1 עד ‏45.

זכאות שכ"ד

תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול תיק סיוע הנם:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | קביעת זכאות עפ"י נתונים בממשק | - קליטת קובץ (משרד הקליטה, משרד הביטחון, הרשות לזכויות ניצולי שואה, צה"ל). - פתיחתה אוטומטית של תיק זכאות על ידי המערכת. - אימות נתונים מול מקורות חיצוניים (הקבלה) - חישוב זכאות - העברת תשובה (ישירות לזכאי) |
|  | קביעת זכאות לזכאי משרד השיכון | - קבלת תיק זכאות מחברת שכ"ד עם כל הנתונים הנדרשים. - אימות נתונים מול מקורות חיצוניים (הקבלה) - חישוב זכאות - העברת תשובה (לחברת שכ"ד) |
|  | תהליך קביעת זכאות באמצעות המחוז | זהה לתהליך לעיל למעט שלאחר אימות הנתונים (הקבלה) התיק מועבר למחוז להחלטה ו/או בירור נוסף. לאחר מכן, ככל שאושר ע"י המחוז מועבר לשלב חישוב הזכאות. |
|  | מימוש זכאות | - קבלת בקשה למימוש מחברת שכ"ד - בדיקת הבקשה ואישור שלה - חישוב ובנייה של מסגרת תשלומים העברת תשלומים בהתאם למסגרת |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏46 עד ‏145.

מודול דיור ציבורי

מודול דיור ציבורי תומך בהקצאת דיור ציבורי ו/או דיור מוגן ו/או דיור בהוסטל לזכאים כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.3. תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול הנם:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | ניהול תור קדימויות | המודול מנהל את תור הקדימויות לרבות הוספת זכאים לתור, גריעת זכאים מהתור וחישוב מחדש של התור בהתאם לנתוני הזכאים שמתעדכנים מעת לעת |
|  | ניהול הקצאות | תהליך ניהול ההקצאות כולל: - הוספה / גריעה של הקצאות פנויות (דירה בדיור ציבורי ו/או מקום בדיור מוגן ו/או מקום בהוסטל) - שליפת זכאי מהתור ושיוך שלו להקצאה פנויה |
|  | טיפול בהצעה לשיבוץ | תהליך טיפול בהצעה לשיבוץ כולל: - הצעת שיבוץ לזכאי שמודול הקצאות הקצה לו הקצאה פנויה. - מימוש ההקצאה (במקרה והזכאי הסכים לקבל את המוצע לו) - תיעוד סירובים - טיפול בהקצאה מחדש לזכאי הבא בתור במקרה של סירוב. |
|  | עדכון פרטי מבקש | התהליך מורכב משני תתי-תהליכים: - תהליך אוטומטי האוסף מידע ממקורות חיצוניים כגון מרשם אוכלוסין (הוספה / גריעה של ילדים עד גיל 18) ומעדכן את הפרמטרים על בסיסם מבוצע חישוב התור - תהליך ידני בו הגורם המטפל מעדכן פרמטרים "רכים" שעל בסיסם מבוצע חישוב התור |
|  | תוכנית דירות נר | התהליך תומך במספר תתי תהליכים: - איתור נכס - בדיקת התאמת נכס - רכישת נכס |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏146 עד ‏155.

זכאות הגרלות (מחיר מטרה / למשתכן)

מודול זה תומך בקביעת זכאות להשתתפות בהגרה של דירות במחיר מפוקח (מחיר למשתכן, מחיר מטרה וכדו').. תהליך העבודה המרכזי המטופל ע"י המודול הוא:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | תהליך אוטומטי | - קליטת פניה (מאתר ההגרלות או חברת שכ"ד) - אימות נתונים מול מקורות חיצוניים (הקבלה) - חישוב זכאות - העברת תשובה (לאתר ההגרלות או חברת שכ"ד): זכאות שנקבעה או דחיה. |
|  | תהליך אישור במחוז | זהה לתהליך לעיל למעט שלאחר אימות הנתונים מועבר למחוז להחלטה ו/או בירור נוסף. לאחר מכן, ככל שאושר ע"י המחוז מועבר לשלב חישוב הזכאות. |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏156 עד ‏166.

מודול ועדות

מודול ועדות תומך במספר סוגי ועדות כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.5. תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול ועדות הנם:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | ניהול חלוקת התיקים לטיפול במחוזות | המערכת מאפשרת לכל מחוז לנהל את מדיניות חלוקת התיקים באמצעות תהליך אוטומטי בהתאם לעומס המוטל על הרכזים במחוז. לחלופין המערכת מאפשרת ניתוב כלל הבקשות לממונה וניהול חלוקת התיקים באופן ידני. |
|  | טיפול (מקדים) בבקשה לוועדה | התהליך כולל מספר תתי תהליכים במטפלים ב: - פתיחת ועדכון בקשה לוועדה - הכנת התיק לדיון בוועדה (השלמת פרטים, מסמכים ואישורים) - הפקת טופס דיון לוועדה (כולל המלצת רכז) - העברת הבקשה לוועדה |
|  | ניהול הדיונים בוועדות | התהליך כולל שני תתי תהליכים מרכזיים: - קביעת דיונים לוועדה - שיוך בקשות לדיון ועדה |
|  | ניהול החלטות הוועדה (ניהול הדיון המתקיים בוועדה) | התהליך תומך בדיון המתקיים בוועדה. התהליך מוביל את הוועדה תיק אחר תיק כאשר ישנם שלושה תתי תהליכים מרכזיים: - העברת תיק להמתנה (לצורך שלמת פרטים נוספים) - הוספת ועדכון החלטות הוועדה בתיק שנידון (אישור / דחייה של הפניה) - פתיחת משימות לטיפול בתיק סיוע לאחר החלטת הוועדה (בהתאם להחלטה שנתקבלה בתיק. הפעולות שחונות במקרה של אישור או דחייה) |
|  | סגירת הטיפול בבקשה | הרכזים מקבלים כל אחד משימות בהתאם למטלות שנפתחו במערכת בסיום הדיון בוועדה. - במקרה של זכאות – הפקת תעודת זכאות, בקרה של התעודה אל מול החלטות הועדה וככל שיש התאמה שליחה שלה לפונה וסגירת הטיפול. ככל שיש אי התאמה החזרת הבקשה לדיון נוסף בוועדה. - במקרה של דחייה – הפקת תשובה לפונה וסגירת הטיפול. |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏167 עד ‏195.

מודול תהליכי אצווה

מודול תהליכי אצווה מטפל בתהליכי משרד אחורי כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.6. תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול הנם תהליכי "משרד אחורי" הממוקדים באיסוף ו/או הפצת מידע וביצוע חישובים באופן אוטומטי :

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | תהליכי משרד אחורי | - ניהול ממשקים - ביצוע חישובים - זיהוי חריגים - חישוב זכאות אוטומטי וביצוע מיצוי זכויות אוטומטי - דיוור והפקת מכתבים ו/או הודעות במגוון ערוצים (דואר, דוא"ל, מסרוני SMS) |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏196 עד ‏324.

מודול אימות והקבלה

מודול אימות והקבלה מטפל בתהליכי משרד אחורי כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.7. תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול הנם תהליכי "משרד אחורי" הממוקדים בביצוע התאמות מידע בין מקורות שונים לצורך בקרה אחר פניות:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | תהליכי משרד אחורי | - הצלבת מידע הקיים במערכת אל מול מידע שהתקבל באמצעות ממשקים לגופים חיצוניים - הצלבת מידע הקיים בפניה אל מול מידע היסטורי / קודם - הצלבת מידע הקיים בפנייה אל מול "רשימות שחורות" המתוחזקות במערכת |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏325 עד ‏352.

מודול מדרוג

מודול מדרוג מטפל בתהליך קביעת גובה שכר הדירה לדיירים בדיור הציבורי (דירות, דיור מוגן והוסטלים) כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.8. תהליך העבודה המרכזי במודול הינו חישוב גובה שכר הדירה בהתאם לפרמטרים של הזכאי:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | חישוב שכר דירה | תהליך העבודה העיקרי במודול כולל שלושה תתי תהליכים: - קליטת ממשק מחברות משכנות - חישוב שכר דירה בהתאם לנתוני הדייר (תהליך אוטומטי בהתאם לחוקים עסקיים המוגדרים במערכת) - יצוא ממשק תשובה לחברה המשכנת |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏353 עד ‏357.

מודול תשתיות אפליקטיביות

מודול זה הנו מודול שירות המספק שירותים לכלל המודולים האפליקטיביים במערכת בשלושה תחומים עיקריים : ניהול מסמכים, תיעוד פעולות (LOG), תיעוד ביצוע זמני ביצוע פעולות במערכת, ניהול תהליכי DevOps קיימים  וניהול מטלות כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.10. המודול מתבסס על אוסף תהליכים / Use Cases טכניים (כגון הוסת מסמך, הסרת משמך וכדו'). פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל  המודול בנספח 2.5, סעיפים ‏358 עד ‏386.

מודול ניהול חקירות

המודול מנהל את הקשר בין המשרד ומערכת תיק סיוע לחברות חקירה הנותנות שירותי חקירה ואימות נתונים למשרד כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.1.11. תהליכי העבודה המרכזיים המטופלים ע"י מודול:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | פתיחת חקירה ע"י משתמש | בהתאם לצורך, עובד משרד יכול ליזום פעולת חקירה בתיק על מנת לאמת נתונים ו/או תצהירים שניתנו ע"י הפונה. התהליך מגדיר את מטרת החקירה ובסופו נוצרת במערכת פעולת חקירה שיש לבצע |
|  | פתיחת חקירה ע"י מערכת (מדגמי) | המערכת, כבקרה נוספת (מעבר להקבלות) פותחת באופן מדגמי חקירות לצורך אימות לאמת נתונים ו/או תצהירים שניתנו ע"י הפונה. המערכת מגדירה את מטרת החקירה ובסופו של התהליך נוצרת במערכת פעולת חקירה שיש לבצע |
|  | חלוקת הזמנות בין חברות חקירה | תור / רשימת החקירות שיש לבצע מנותבת, באמצעות תהליך זה בין חברות החקירה השונות. בסיומו של תהליך נפתחת מטלה לחברת החקירות |
|  | קליטת תוצאות חקירה | ביצוע החקירה ותיעוד ממצאי החקירה מבוצעים באפליקציה המשרתת את חברות הסיוע בדיור וחברות החקירה. עם סיום החקירה ותיעוד הממצאים, נפתחת מטלה למבקש לטפל בתוצאות החקירה |
|  | ניהול התחשבנות כספית מול חברות החקירה (תשלום בהתאם ל SLA שניתן ע"י חברת החקירה) | לכל חקירה מוגדר במערכת SLA המגדיר משך זמן לביצוע פעולות חקירה בהתאם לסוג הפעולה. בסיום כל חקירה, המערכת מחשבת את משך החקירה בפועל אל מול התקן ובהתאם קובעת מה גובה העמלה שיש לשלם לחברת החקירה בגין חקירה שבוצעה. |

פרוט התהליכים / Use Cases בהם מטפל המודול בנספח 2.5, סעיף 1, ס"ק ‏387 עד ‏398.

משכנתאות

תהליך לקיחת משכנתא ע"י זכאים מונע על ידי הבנקים למשכנתאות המספקים "שירותי דלפק" למשרד בכל הקשור למתו משכנתאות לזכאים.

הזכאי פותח בקשה לזכאות למשכנתא בבנק, ממלא בליווי הבנקאי את כל הטפסים הנדרשים וחותם עליהם ומציג בפני הבנקאי את כל האישורים הנדרשים. עותק מהטפסים והאישורים נשמר בתיק פיזי בבנק (אותו המשרד יכול לבקר במידת הצורך).

תכולות מרכזיות של מערכת המשכנתאות מפורטות בסעיף ‏2.3.2.2.2 לעיל. התהליכים בהם מטפלת מערכת המשכנתאות מותנעים לראשונה עם קבלת הפניה הכוללת בקשת זכאות בממשק ממערכת הבנק. תהליכי העבודה המרכזיים בהם מטפל מערכת המשכנתאות הם:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | פתיחת תיק זכאות – משכנתא | תהליך פתיחת התיק כולל מספר תתי-תהליכים: - קליטת קובץ זכאויות וטיפול בפתיחת תיק זכאות – משכנתא - חישוב זכאות – משכנתא - שליחת קובצי תשובות לבנק הפונה: תעודת זכאות ו/או קובץ דחייה, דו"ח הקבלה, דו"ח התאמה. |
|  | טיפול בהלוואות | תהליך הטיפול בהלוואה כולל מספר תתי תהליכים: - קליטת קובץ הלוואות וביצוע בדיקות טכניות - בקרה של הלוואה אל מול הזכאות שנקבעה. - שליחת קובצי תשובות לבנק הפונה: נתונים שנקלטו ודו"ח שגויים |

כמפורט בסעיף ‏2.3.2.2.2 לעיל האחריות להשלמת האפיון והקמת המערכת היא של הספק הזוכה. חלק מתכולות האפיון המפורט יכללו אפיון מחדש של תהליכי העבודה הנוכחיים המפורטים בסעיף זה.

נכסים

המערכת אחראית לניהול הקשר עם החברות המשכנות בכל הקשור למחזור החיים של נכס בדיור הציבורי. תכולות מרכזיות של המערכת מפורטת בסעיף ‏2.3.2.2.3 לעיל. תהליכי העבודה המרכזיים בהם מטפל מערכת המשכנתאות הם:

| # | תהליך | פרוט |
| --- | --- | --- |
|  | בקשה לרכישת נכס | תהליך רכישת דירה חדשה עבור דיירי הדיור הציבורי מותנע על ידי חברות משכנות אל מול מוכרים פוטנציאליים. החברות מבצעות בדיקות ראשוניות, מזמינות דו"ח שמאי ופונות בממשק (כיום מבוסס דוא"ל, בעתיד יבוסס WS) אל המשרד. קבלת הפניה מתניעה תהליכים במשרד כמפורט להלן: - קליטת ממשק מחברה משכנת - ביצוע בקרות טכניות ובקרות לוגיות (כגון עמידה במחיר גג) - חישוב בונוס לחברה משכנת - בניית קובץ תשובה (אישור / דחייה, פרטי אישור, פרטי בונוס) |
|  | עדכון על רכישת נכס | - קליטת ממשק מחברה משכנת אודות ביצוע הרכישה (לרבות מסמכים מצורפים), תיעוד העסקה והוספת הדירה למאגר הדירות. - בניית ממשק עדכון למערכת מרכב"ה |
|  | בקשה לתחזוקת נכסים | החברות המשכנות אחראיות לתחזוקת הנכסים וביצוע שיפוצים בנכס לפני אכלוס חוזר או בהתאם לצורך. שיפוץ בעלות מעל רף מקסימאלי, מועברת לאישור המשרד. קבלת הפניה מהחברה המשכנת מתניעה תהליכים במשרד כמפורט להלן: - קליטת ממשק מחברה משכנת עם נתונים אודות הנכס, מהות השיפוץ ועלות השיפוץ - ביצוע בקרה אודות פרטי הבקשה ומול היסטוריה של שיפוצם קודמים שבוצעו בנכס. בסיום התהליך הבקשה מאושרת או נדחית או מוחזרת לחברה להשלמת מידע. - העברת בקשה לאישור ע"י חשבות המשרד. - בניית ממשק תשובה לחברה המשכנת. |
|  | עדכון על תחזוקת נכס | קליטת קובץ אחזקה מחברה משכנת הכולל סטאטוס פעולות האחזקה ובחינה של עמידת החברה המשכנת ב SLA שנקבע לשיפוץ |
|  | בקשה למכירת נכסים | דייר בדיור הציבורי אשר זכאי לקנות את הדירה מידי המדינה פונה לחברה משכנת. חברה משכנת רשאית לבקש למכור דירה משיקולים תפעולים. לצורך מכירת דירה, מוגשת בקשה ע"י החברה המשכנת. קבלת הפניה מהחברה המשכנת מתניעה תהליכים במשרד כמפורט להלן: - קליטת ממשק מחברה משכנת עם נתונים אודות הנכס ופרטי הקונה (דיור ציבורי או מסחרי). - אישור תהליך המכר בהתאם לנוהל (דיור בדיור ציבורי) או העברה לאישור בוועדת מחירים. - בניית ממשק תשובה לחברה המשכנת. |
|  | קבלת עדכונים שוטפים | תהליכים אוטומטיים הקולטים עדכונים יומיים ו/או חודשיים מהחברות המשכנות |
|  | קבלת עדכון על דירה המתפנה בבית דיור | קבלת הודעה מהחברה המשכנת מתניעה תהליכים במשרד כמפורט להלן: - בדיקה מול מונה עדכונים האם הדירה צריכה להיות מוקצית לזכאי משרד השיכון או לזכאי משרד הקליטה. - ככל והדירה תוקצה לזכאי משרד הקליטה, תועבר להם ולחברה המשכנת הודעה והטיפול יסתיים. - ככל שהדירה תוקצה למשרד הבינוי והשיכון, הדירה תירשם ככזו במערכת והמידע יועבר למערכת הסיוע לצורך התנעת תהליך הקצאה של דירה בדיור הציבורי כמפורט בסעיף ‏2.5.1.3 לעיל. |

דוחות ושאילתות

מערכת הסיוע בדיור

מודול זה כולל דו"חות תפעוליים קבועים, המופקים בהתאם לעניין, בכל הקשור לפעילות מערכת הסיוע כמפורט בסעיפים ‏2.3.2.2.1.1 עד ‏2.3.2.2.1.8 לעיל. המודול כולל כ- 110 דו"חות תפעוליים.

אפיון (חלקי) של הדו"חות מצורף כקובץ MS WORD ששמו " שיכון - אפיון מפורט - דוחות 2.0".

מבין הדו"חות המפורטים בנספח מבוצע כיום שימוש בכ- 60 דו"חות, מתוכם ב 15 דו"חות מבוצע שימוש אינטנסיבי / יום יומי. תיקוף הצורך בדו"חות המפורטים במסמך האפיון, ביצוע שינויים בדו"חות קיימים והוספת דו"חות תפעוליים נוספים יבוצע ע"י הספק במסגרת תהליך העיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (כמפורט בסעיף ‏2.0.2 לעיל). בנוסף יידרש הספק לאפיין ולפתח דו"חות בקרה נוספים בהתאם לצרכים שיוכלו ע"י המשתמשים במסגרת שלב העיצוב מחדש, לדוגמה:

- בקרה על אי כפילויות ברמת מס' תיק (משמעות שלכל תיק יש רק קבוצת זכאות אחד לכל חודש) ברמה חודשית

- בקרה על אי כפילויות ברמת מספר תעודת זהות ברמה חודשית (כולל בקרה על מס' ת.ז. כפונה שני)

- בקרה על אי כפילות מבחינת קבוצות זכאות (לפי הכללים זכאי מקבל לפי קבוצת זכאות מקסימלית)

- בקרה על גיל הזכאי- שוטף כל חודש – משמעות שקבוצת הגיל משתנה ביחד עם הגיל (או בדיקה בתוך מערכת או בדיקה מול ממשק עם משרד הפנים)

- בקרה על גיל ילדים ומס' ילדים נכללים בזכאות- שוטף כל חודש (או בדיקת גיל של כל הילדים במערכת או מול ממשק עם משרד הפנים)

- בקרה על התאמת גיל הזכאי וגיל הילדים (צירפתי למטה דוגמא בו זכאי בקבוצת גיל 80+ ויש לו ילד בגיל  15 ודוגמא נוספת עם זכאי בקבוצת גיל 21-34 וגיל הילד 58)

- בקרה על התאמה בין מס' ילדים במשפחה ומס' ילד נכללים בזכאות (אמור להיות שווה או קטן)

- בקרה על התאמה של מצב משפחתי וקבוצת הזכאות (למטה יש דוגמאות עם מצב משפחתי נשוי וקבוצת זכאות הורה יחיד וגם דוגמאות הפוכות)

- בקרה על קיום נתון בכל השדות החשובים (למטה יש 2 דוגמאות בלי גיל של ילד הקטן) והוצאת דוח שגויים לאגף לבדיקה במקרים שחסר נתון מהותי לחישוב קבוצת זכאות

- בקרה על ישוב המגורים שוטף כל חודש– בקרה מול ממשק משרד הפנים והתאמה עם קבוצות ישובים לפי רשימה של המשרד

- בקרה על סבירות נתוני מגורים (מס' חדרים, עלות, ישוב וכו', דוגמאות למטה),הוצאת דוח שגואים

- בקרה על שינוי מצב משפחתי שוטף כל חודש (מול ממשק משרד הפנים כנראה)

- בקרה על סכום סיוע בשכר דירה בשקלים (למטה יש דוגמא עם סכום שכר דירה בדולרים)

- בקרה על סיווג עולים/ וותיקים ועל אי כפילות סיווג (או בתוך המערכת או מול ממשק )

- בקרה על גורם המטפל – סביר שאמור להיות גורם אחד

- בקרה על יציאות וכניסות בארץ דרך ממשק עם משרד הפנים

- בקרה על זכאות לתשלום אם שהייה בחו''ל הייתה מעבר למקסימום המאושר ללא פגיעה בזכאות

- בקרה ל-3 חודשם אחורה או תקופת אחרת לפי החלטת המשרד– השוואת נתוני זכאות והיקף הסיוע

- הוצאת ברמה חודשית דוח שגויים לבדיקת אגף מקצועי

- בניית מחשבון סיוע בשכר דירה לאזרח באתר אינטרנט של המשרד

- בקרת על בעלות הדירה בגין רכישה או ירושה

- וועדת החריגים – יצירת שדה ייחודי

- וועדת חריגים – הצגת תשלומים לאור החלטות הוועדה

- בקרה על התאמת הסיוע להחלטת וועדת החריגים

- זיהוי קבלת הסיוע כפול הן במערכת שכר דירה והן מערכות אחרות כמו משכנתאות , דירה בהנחה וכו'

- בקרות נוספות לפי בקשת המשרד ו/או שינוי מדיניות

כל הדו"חות הקיימים המבוססים על MS Reporting Services יוסבו / יפותחו מחדש באמצעות תשתית / כלי חילול הדו"חות והשאילות אשר תוטמע במערכת המשודרגת / החדשה כמפורט בסעיף ‏3.2.8 שלהלן.

לא יהיה ניתן להמשיך ולבצע שימוש בתשתית MS SSRS  אשר אינה עונה לצורכי המשרד.

משכנתאות

קיים חיבור למערכת QlikView. הספק יידרש לסייע לחבר את ה QV ולעדכן על שינויים.

נכסים

קיים חיבור למערכת QlikView. הספק יידרש לסייע לחבר את ה QV ולעדכן על שינויים.

קלטים - טפסים

לצורך פתיחת תיק זכאות, בהתאם לתהליך העסקי ונתונים אישיים של מבקש הסיוע, נדרשים המבקשים להמציא מסמכים ו/או למלא טפסים. נכון למועד פרסום המכרז ישנם כ- 100 מסמכים / טפסים רלבנטיים.

פרוט הקלטים / הטפסים הרלבנטיים ב"נספח 2.7 - המצאת מסמכים".

אבטחת מידע

כללי

המערכת מטפלת בנתונים אישיים, לרבות מידע רפואי בחלק מהתיקים, שהטיפול בהם כפוף לחוק צנעת הפרט.

על כן, נדרש כי המערכת וכלל נהלי התפעול על פיהם היא תופעל, יעמדו בדרישות החוק, הנחיות יה"ב, מערך הסייבר ובתקנים המתחייבים בהתאם לאופי ולרגישות של הנתונים המנוהלים בה.

סיכוני אבטחת מידע

כחלק מתהליך הסבה הטכנולוגי יידרש הספק לשלב במערכת בקרות אשר יגדרו את הסיכונים המפורטים להלן.

שיבוש מידע ע"י משתמש חיצוני (I)

המערכת פתוחה לעובדי חברות סיוע בשכ"ד במספקים למשרד שירותי קבלת קהל ומרבית המידע המוזן למערכת באופן ידני מוזן על ידם. בנוסף, מתן שירותים לקהל הרחב באמצעות אתר ההגרלות והאתר היזמים על גבי רשת האינטרנט מהווה סיכון של חדירת גורמים בלתי מורשים הן לשליפת מידע והן לגרימת נזק במזיד.

זליגת מידע (I)

המידע שנאגר המערכת רגיש מההיבט צנעת הפרט, חלקו אף כולל מידע רפואי רגיש של מבקשי סיוע. זליגת המידע לגורמים בלתי מורשים מהווה סיכון אותו יש למנוע.

שיבוש מידע ע"י משתמש פנימי (I)

היות ורבים שותפים לתהליך העבודה קיימת יכולת של גורמים פנימיים לגישה למידע רגיש ומידע שאינו חלק מתהליך העבודה השגרתי של אותו בעל תפקיד. לפיכך קיים סיכון בו תהה גישה למידע למי שאינו רשאי לו (עיקרון Need To Know) אותו יש ליישם.

סיווג המידע

המערכת החדשה (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.27) תאפשר להגדיר סיווגים שונים של מידע ולנהל את הרשאות הגישה מול כל אחד מסיווגי המידע באמצעות מודול מנהל משתמשים והרשאות של המערכת.

אמצעי (דרישות) אבטחת מידע

תפיסת אבטחת מידע

בבסיס תפיסת אבטחת המידע עומדים חמישה מרכיבי יסוד:

חלוקה לקבוצות משתמשים

המרכיב הראשון הוא ההכרה בארבע שכבות של קבוצות משתמשים. במעגל הפנימי ביותר מצויה שכבת המשתמשים הפנימיים הכוללת את כל בעלי התפקידים במשרד. השכבה השנייה כוללת את המשתמשים החיצוניים (עובדי חברות הסיוע בשכ"ד) להם תתאפשר גישה למערכת לתכולה המוגבלת לתהליכי העבודה אותם הם מבצעים, השכבה השלישית כוללת את המשתמשים הרשומים באתר ההגרלות ואת היזמים בעלי ההרשאה לאתר היזמים המורשים לבצע פעולות ו/או לצרוך מידע סלקטיבי ממערכת בהתאם לנגזרת המידע הקיימת בכל אתר והשכבה הרביעית כוללת את הציבור הרחב המקבל מידע בחלק הציבורי של אתר ההגרלות (אשר אינו דורש ביצוע הזדהות מול המערכת).

המידע בכל שכבה יאוחסן בצורה שתבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירה של שכבת המשתמשים החיצונית הסמוכה, תוך דגש על הגנה מפני קריאה ומפני ניסיונות לשינוי תוכן המידע ע"י גורמים שאינם מוסמכים לכך ו/או זליגת מידע רגיש.

זיהוי מוחלט וחד ערכי

המרכיב השני הוא הדרישה לזיהוי מוחלט וחד-ערכי של כלל המשתמשים וקבוצות המשתמשים במערכת. הזיהוי יתבסס על פתרון טכנולוגי מתקדם אשר יבטיח זיהוי חד-ערכי של המשתמש הבודד (ברמת האדם הבודד) גם כאשר הגישה למערכת מבוצעת מחוץ לרשת המשרד. המערכת תתמוך בזיהוי ואימות משתמשים אל מול כרטיס "תמוז" בשילוב PIN Code ובנוסף אל מול תשתית הזדהות לאומית של מערך הדיגיטל הלאומי עבור גישה אל המערכת מחוץ לרשת המשרד.

ניהול הרשאות

המרכיב השלישי הוא מערכת ניהול הרשאות המתבססת על מאגר משתמשים והרשאות גישה. מערכת ההרשאות תתבסס על ניהול פרופילים של משתמשים מסוגים שונים ושיוך משתמש לפרופיל מתאים. מערכת ניהול ההרשאות תאפשר סנכרון מידע דו כיווני עם תשתית ה LDAP של המשרד.

עובדי המשרד

עבור עובדי המשרד המתחברים למערכת מתוך רשת המשרד, המערכת תתמוך ביישום מנגנוןSeamless SSO (Seamless Single Sign On) להזדהות משתמשים למול מודולים שונים של המערכת.

עבור עובדי המשרד המתחברים מרחוק הגישה תאובטח או ע"י שימוש בכרטיס תמוז או ע"י אימות הזהות של העובד באמצעות תשתית הזדהות לאומית של מערך הדיגיטל הלאומי.

עובדי חברות סיוע בשכ"ד

עבור עובדי המשרד המתחברים מרחוק הגישה תאובטח או ע"י שימוש בכרטיס תמוז או ע"י אימות הזהות של העובד באמצעות תשתית הזדהות לאומית של מערך הדיגיטל הלאומי.

ההגנה מפני חדירות

המרכיב הרביעי הוא מערכת ההגנה מפני חדירות שונות כגון התקפות של סוגים שונים של וירוסים ותולעים או חדירה במזיד על מנת לגרום נזק. המערכת אמורה להתאחסן במסגרת ה Landing Zone הממשלתי ולקבל שירותי אבטחה בסיסיים באמצעותו.

כלים נוספים לאבטחת מידע מפורטים בפרק 3 שלהלן.

ניהול ובקרת גישה

המרכיב החמישי הוא ניהול ובקרת גישה על בסיס מדיניות אבטחת המידע שתוגדר ותעודכן מעת לעת ע"י המשרד בהתאם לצרכים שלו ולהנחיות יה"ב.

בנוסף על מימוש מענה לצרכים הבסיסיים המוזכרים לעיל, נדרש הספק לפתח יכולות שתאפשרנה מענה גם על הדרישות הבאות:

  - הגנה מפני טעויות אנוש העלולות לגרום נזק לנתוני המערכת.

  - מניעת שימוש של יותר ממשתמש אחד ב- USER משותף.

  - אמצעים לאיתור והתחקות אחר ניסיונות לשיבוש מידע, הוספת מידע ופריצה.

  - מערכות מובנות לשחזור מידע והתאוששות במצב של איתור פריצה או שיבוש מידע.

  - זיהוי מלא של מבצעי פעולות ויישום מנגנון אי-הכחשה  (Non-Repudiation) לכל תנועה במערכת.

  - רישום וניהול Log של כל המשתמשים והפעולות המבוצעות במערכת. הפעלת כלי לניתוח ותחקור נתוני אבטחה על מנת לאתר פרצות וניתוח התנהגות משתמשים מסוגים שונים. פירוט שדות הלוג ותקופת שמירת ההיסטוריה תיקבע על ידי הלקוח במשך תהליך האפיון המפורט.

  - רישום כל פעולה חריגה במערכת, החשודה כניסיון להתחברות או שימוש בלתי מורשה.

הגנה בפני דליפת מידע

התעבורה של כל המידע העובר ברשת המשרד, ברשת האינטרנט (WAN) ובממשקים תוצפן באמצעות TLS 1.2 או גרסה עדכנית יותר.

הגנה מפני שינויים

למידע בבסיס הנתונים ולמסמכים האגורים בתיקים האלקטרוניים של מערכת המחשוב משמעות קריטית והזכאים מתוקצבים במענקי סיוע על בסיס מידע זה. יש להגן מכל אפשרות של שינוי בלתי מוסמך של מידע בבסיס הנתונים ושל מסמכים (מכל סוג שהוא) האגורים במערכת.

ניהול בסיס משתמשים והרשאות

רכיב ניהול המשתמשים וההרשאות של המערכת ישודרג באופן שיאפשר את השירותים הפונקציונליים הבאים:

- המשרד עושה שימוש במערכת IBM IGI לניהול זהויות. הרכיב האפליקטיבי של המערכת המנהל את ההרשאות למשתמשים יסונכרן עם מערכת ניהול זהויות זו.

- ניהול סוגי משתמשים (ברמות ארגוניות שונות ובמגוון תפקידים בכל רמה).

- ניהול גישה למערכת (ניהול מערך סיסמאות), כולל יכולת שינוי סיסמאות ברמת העובד.

- ניהול הרשאות:

- ניהול הרשאות לכל משתמש – עדכון/הוספה/מחיקה/אישור/צפייה/הדפסה.

- ניהול הרשאות שונות ברמת תפריט, מסך, שדה.

- אפשרות מתן הרשאות ע"י מנהלים לעובדים שבתחום סמכותם, כולל יכולת האצלת הרשאות (delegation).

- יכולת מתן הרשאות מיוחדות ברמה האישית, לפעילויות שונות.

- המודול יסתנכרן עם תשתית ה Active Directory הארגונית.

- ככל שיוחלט בעתיד על מימוש האופציה למיגרציה של המערכת לענן, המודול יותאם ויסתנכרן עם תשתית ניהול הזהויות (IAM) של ספק הענן שייבחר.

אבטחת יישומים ופיתוח מאובטח

באחריות צוות אבטחת המידע של הספק לקבוע ולממש נוהלי פיתוח, שישמשו להבטחת רמת האבטחה ברכיבי התוכנה שיפותחו על ידו במסגרת הפרויקט. נהלים אלו יכללו, לכל הפחות:

  - הדרכה לנהלי פיתוח מאובטח, שיהוו תנאי להשתתפות כל עובד בצוותי הפיתוח.

  - בקרת כל מודול המועבר לייצור, בטרם שילובו בסביבה זו.

הנהלים יועברו לאישור הרשות כתנאי לכניסתם לתוקף.

בנוסף, באחריות הספק לבחון כל פיתוח אותו הוא מבצע במערכת בכלי אוטומטי לזיהוי פגיעויות בקוד (Code Review). כלי זה ישמש את הספק כאמור בכל פיתוח וכתיבת קוד במערכת באופן שוטף. ראה גם פירוט בפרק 3 בסעיף ‏3.2.3.4.3.

אמצעים לאיתור ניסיונות לשיבוש מידע ויישום מנגנון אי-הכחשה (Non-Repudiation)

- המערכת תשמור קבצי Log שיאפשרו רישום כניסות של משתמשים למערכת ופעולות חריגות וניסיונות חדירה למערכת.

- המערכת תכלול כלי אשר יאסוף את כל קובצי ה- Log מהמקומות השונים ויאפשר ניתוח של קבצים אלו, בדגש על הצפת פעילות חריגה של משתמשים. דהיינו, השוואת הפעילות של המשתמש מול פרופיל התנהגות סבירה ואיתור חריגה מדפוס הפעילות הסביר (כולל יצירת התראה ליחידת אבטחת המידע ולקב"ט).

- המערכת תיבנה כך שכל פעולה של כל משתמש תתועד (הן צפייה במידע והן עדכון מידע). עבור כל פעולה יישמרו לפחות הפרטים הבאים :

  - זיהוי המשתמש, שביצע את הפעולה.

  - זיהוי עמדת העבודה ממנה בוצע השינוי (לפחות ברמת כתובת IP).

  - מועד ביצוע השינוי.

  - מהות השינוי.

- המערכת תבצע בדיקות תכופות של אמיתות הנתונים ושלמותם. מטרת בדיקות אלו לאתר ניסיונות לשיבוש מידע, הוספת מידע שלא כשורה ואיתור פריצות שלא התגלו באמצעים אחרים.

מערכות מובנות לשחזור מידע

המערכת תאפשר שחזור מידע במקרה של תקלה או הזנה של מידע שגוי לתוך המערכת. המדובר הן בשחזור המידע והן בשחזור מצב היישום לנקודות זמן מוגדרות (Checkpoints) בהן נוצר "עותק" תמונת המצב של המערכת.

באחריות הספק, במסגרת שירותי התפעול ותחזוקה הנכללים בסל השירותים הבסיסי לוודא שהנתונים מגובים בצורה מתאימה בתשתית הגיבוי של המשרד ו/או בתשתית הגיבוי של מערך הדיגיטל, לבצע בדיקת תקינות של נתוני הגיבוי באמצעות שחזור נתונים מגיבוי תדירות שתוגדר על פי נהלי המשרד ולהשתתף ככל שיידרש בניסויי DR ו/או בדיקות אתר ה- DR של המשרד.

תקנים, חוקים ותקנות ישימות

על הספק הזוכה ועל המערכת לעמוד בחוקים, הדרישות והתקנות להלן:

  - הנחיות יה"ב.

  - תקן ישראלי לאבטחת מידע – 27001. על הספק להיות מוסמך במועד הגשת ההצעות ולאור כל תקופת ההסכם לתקן זה. יש לצרף העתק של תעודת הסמכה לתקן זה למענה הספק. דרישה זו הינה דרישת חובה (M).

  - חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ותקנותיו.

  - הנחיות מנהל אבטחת המידע של משרד הבינוי והשיכון.

  - הנחיות מערך הדיגיטל הלאומי בנוגע לפיתוח מערכות, פיתוח ממשקים ואבטחה של מערכות כמפורט בנספח 2.8.5 א'

  - מתודולוגיית פיתוח מערכות של משרד הבינוי והשיכון כמפורט בנספח 2.8.5 ב'.

  - דרישות אבטחת מידע (נספח כללי) כמפורט בנספח 2.8.5 ג'.

שינויים בתקנים, חוקים ותקנות ישימות אשר משפיעים על תהליכי עבודה ו/או מתודולוגיות עבודה אך אינם דורשים שינוי במערכת עצמה יוטמעו ע"י הספק כחלק מהשירות השוטף ללא תוספת תשלום.

שינויים בתקנים, חוקים ותקנות ישימות אשר יגררו שינויים במערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור יבוצעו ע"י הספק כחלק מתהליך שינויים ושיפורים כמפורט בפרק 4 בסעיף ‏4.4.3.

הספק מחויב לשתף פעולה, ככל שיידרש, עם כל גורם אשר יבצע בקרה מטעם המשרד ו/או גופים המנחים את המשרד בכל הקשור ליישום התקנים, החוקים והתקנות הישימות הנוגעים למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור ו/או מערכות חדשות/ נוספות שיפותחו ע"י הספק הזוכה במסגרת השירותים אותם יעניק למשרד כחלק מההתקשרות עמו.

סיווג עובדי הספק וספקי משנה מטעמו

כל עובדי הספק יעברו סיווג בהתאם למפורט להלן:

- עובדים בעלי הרשאת כניסה למערכת, יסווגו ברמה 5 – "שמור".

- עובדי שיהיו בעלי הרשאות ברמת administrator, למערכת ההפעלה או לבסיס הנתונים או עובדים שיסווגו כבעלי הרשאה רגישה על ידי יחידת אבטחת מידע של המשרד יסווגו לרמה 3 - "סודי ביותר".

- על הספק יהיה להעביר את רשימת העובדים לקב"ט המשרד בטרם מתן הרשאות הגישה למערכת. הרשאות גישה תינתנה רק עובדים שיאושרו בכתב ע"י קב"ט.

בקרה שוטפת של מערך אבטחת המידע

לצורך בקרה שוטפת של מערך אבטחת המידע יבצע הספק באופן שוטף כחלק מסל השירותים הבסיסי סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה ע"י צוות בקרת אבטחת מידע חיצוני (שאינו הספק או חברה מקבוצת ספק) אשר יאושר מראש ובכתב ע"י המשרד כמפורט להלן :

- עבור כל חבילת עבודה במהלך תקופת הפיתוח, ביצוע code review מדגמי, שיכלול לכל הפחות 20% מחבילת העבודה / המהדורה (Feature), כדי לוודא כי הפיתוח בוצע באופן מאובטח.

- ביצוע סקר סיכונים מלא למערכת, בתדירות שלא תקטן מאחת ל-18 חודש ולפני כל העלאת תת-פרויקט (Epic) של המערכת.

- ביצוע מבדקי חדירה (Penetration Testing), אחת ל-18 חודשים, בהם תיבדק:

  - אפשרות חדירה למערכת מרשת ה-Internet.

  - אפשרות חדירה למערכת מרשת המשרד.

  - אפשרות ביצוע פעולות שאינן חלק מהרשאות משתמש המקושר לרשת הפנימית.

נפחים עומסים וביצועים

משתמשים

| # | מערכת | משתמשים לפי סוג |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | פנימיים (עובדי המשרד) | חיצוניים (חברות שכ"ד, חברות משכנות) | הציבור הרחב (זכאים, יזמים) |
| 1 | סיוע בדיור | 302 | 530 | ------ |
| 2 | משכנתאות | 20 | ------ | ------ |
| 3 | נכסים | 20 | ------ | ------ |

נפחי תעבורה בממשקים

ממשקים מבוססים WS

| # | כיוון ממשק |  | ייעוד ממשק | תדירות |  | גודל מסר ממוצע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מקור | יעד |  | ממוצע | מרבי |  |
| 1 | אזור אישי | מערכת הסיוע |  | 50 לדקה | 150 לדקה | 2 MB |
| 2 | מערכת הסיוע | אתר הגרלות | סנכרון זכאויות | שעתי | כל 5 דקות | 100Kb |
| 3 | מערכת הגרלות | אתר הגרלות | ממשק חד כיווני לפתיחת הגרלות, סנכרון פרטי פרויקטים ותוצאות הגרלה\ביטולי זכייה | שעתי | כל 5 דקות | 100kb |
| 4 | מרכבה | מערכת הסיוע | בדיקת פרטי חשבון בנק של זכאים | 50 לדקה | 100 לדקה | 50kb |
|  | אתר סיוע לדיור | מערכת הסיוע |  | 500 לדקה | 2000 לדקה | 2 MB |
|  | שירותים חיצוניים סיוע לדיור | מערכת הסיוע |  | 0 לדקה | 50 לדקה | 1 MB |

ממשקים מבוססים העברת קבצים

| # | כיוון ממשק |  | ייעוד ממשק | תדירות |  | גודל מסר ממוצע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מקור | יעד |  | ממוצע | מרבי |  |
|  | בנק למשכנתאות | מערכת משכנתאות | פתיחת תיק | יומי | 2 פעמים ביום | 10 KB |
|  | מערכת משכנתאות | בנק למשכנתאות | אישור זכאות | יומי | יומי | 10 קבצים של 10 KB |
|  | בנק למשכנתאות | מערכת משכנתאות | פתיחת הלוואה | יומי | 3 פעמים ביום | 10 KB |
|  | מערכת משכנתאות | בנק למשכנתאות | משוב על הלוואה | יומי | יומי | 2 קבצים של 20 KB |
|  | מערכת סיוע | בנק מסחרי | העברות לזכאים | שבועי | שבועי | תשלום שבועי 400 KB תשלום חודשי 21 MB (מחולק ל- 3 קבצים) |
|  | מערכת סיוע | בנק הדואר | העברות לזכאים | שבועי | שבועי | תשלום שבועי 20 KB תשלום חודשי 350 KB |
|  | משרד הקליטה | מערכת סיוע | עולים חדשים | חודשי | חודשי | 500 KB |
|  | משרד הקליטה | מערכת סיוע | חיילים בודדים | שבועי | שבועי | 10 KB – 500 KB |
|  | משרד הקליטה | מערכת סיוע | סיוע לממתינים לדיור | חודשי | חודשי | 2500 KB |
|  | משרד הקליטה | מערכת סיוע | מנטרלי הכור בצ'רנוביל | פעם בכמה חודשים |  | 1 KB |
|  | צה"ל | מערכת סיוע | חיילים בודדים | חודשי | חודשי | 2000 KB |
|  | צה"ל | מערכת סיוע | חיילים משוחררים | חודשי | חודשי | 2000 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | סטטוס נכסים | יומי | יומי | KB 50 |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | מלאי נכסים | חודשי | חודשי | 24000 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | הסכם | חודשי | חודשי | 21000 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | דיירים | חודשי | חודשי | 16000 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | אחזקה | חודשי | חודשי | 5000 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | תנועות תשלומים מכר דירות | חודשי | חודשי | 50 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | תמצית חשבון | חודשי | חודשי | 100 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | חייבים | חודשי | חודשי | 3000 KB |
|  | חברות דיור ציבורי | מערכת נכסים | ארנונה | חודשי | חודשי | 200 KB |
|  | הרשות לזכויות ניצולי שואה | מערכת סיוע | נכי מלחמה בנאצים | חודשי | חודשי | 1-4 KB |
|  | הרשות לזכויות ניצולי שואה | מערכת סיוע | ניצולי שואה | חודשי | חודשי | 500 KB |
|  | הרשות לזכויות ניצולי שואה | מערכת סיוע | נכי רדיפות הנאצים | חודשי | חודשי | 500 KB |
|  | משרד הביטחון | מערכת סיוע | וטרנים | חודשי | חודשי | 150 - 250 KB |
|  | מערכת סיוע | רשות האוכלוסין | הקבלה – נתוני מרשם (אימות) | יומי | יומי | אמצע השבוע 150 M, סופ"ש 450 M |
|  | מערכת סיוע | רשות האוכלוסין | הקבלה – נתוני ביקורת גבולות | יומי | יומי | אמצע השבוע 70 M , סופ"ש 300 M |
|  | מערכת סיוע | רשות האוכלוסין | היסטוריית כתובות | יומי | יומי | אמצע השבוע 230 M , סופ"ש 850 M |
|  | מערכת סיוע | רשות המיסים | הקבלה - בעלות על דירה ב 3 / 10 שנים אחרונות | יומי | יומי | אמצע שבוע 1,600 M, סופ"ש 6,700 M |
|  | מערכת סיוע | רשות המיסים | הקבלה – ערעורים בנוגע למידע על בעלות דירה | יומי | יומי | אמצע שבוע 1,600 M, סופ"ש 6,700 M |
|  | ביטוח לאומי | מערכת סיוע | מקבלי קצבאות קיום | יומי | יומי | אמצע השבוע 65 M , ביטוח לאומי 400 M |
|  | ביטוח לאומי | מערכת סיוע | מקבלי דמי אבטלה |  |  |  |
|  | משרד הבריאות | מערכת סיוע | מאושפזים בבתי חולים סיעודיים ונכי נפש בקהילה | חודשי | חודשי | קובץ יוצא: 20 M קובץ נכנס: 10 K |
|  | משרד הרווחה | מערכת סיוע | משוכנים בבתי אבות |  |  |  |
|  | עמידר | מערכת סיוע | עולים חדשים : מרכז קליטה |  |  |  |
|  | עמידר | מערכת סיוע | עולים חדשים : מקבצי דיור | חודשי | חודשי | 10-30 KB |
|  | עמידר | מערכת סיוע | עולים חדשים : מבנים של חברות כלכליות |  |  |  |
|  | בנקים | החזרי משכנתאות | השתתפות בהחזרים | חודשי | חודשי | קובץ יוצא: 500 - 1 KB (9 בנקים) קובץ נכנס: 600 - 5 KB (9 בנקים) |
|  | ביטוח לאומי | החזרי משכנתאות |  | חודשי | חודשי | קובץ יוצא: 100 - 150 KB קובץ נכנס: 600-900 KB |
|  | חברה מאכלסת | מדרוג | ממשק יומי - דיירים | יומי | יומי | 10 - 130 KB |
|  | חברה מאכלסת | מדרוג | ממשק יומי - נכסים | יומי | יומי | 5 - 50 KB |
|  | חברה מאכלסת | מדרוג | ממשק יומי - אכלוס | יומי | יומי | 1 - 10 KB |
|  | חברה מאכלסת | מדרוג | ממשק יומי - ועדות | יומי | יומי | 1 - 5 KB |
|  | חברה מאכלסת | מדרוג | ממשק יומי - חקירות | יומי | יומי | 1 - 5 KB |
|  | מדרוג | חברה מאכלסת | ממשק יומי - שכר דירה | יומי | יומי | 1-50 KB |
|  | מדרוג | חברה מאכלסת | ממשק יומי - שגויים | יומי | יומי | 1-50 KB |
|  | מדרוג | ביטוח לאומי | דיור ציבורי | חודשי | חודשי | 8-9 MB |
|  | ביטוח לאומי | מדרוג | דיור ציבורי | חודשי | חודשי | 40-30 M |
|  | מדרוג | רשות המיסים | נכסים | יומי | יומי |  |
|  | רשות המיסים | מדרוג | נכסים | יומי | יומי | 280 - 300 M |
|  | מדרוג | חברה מאכלסת | פירוט נכסים | חודשי | חודשי | 10 - 300 KB |
|  | מדרוג | חברה מאכלסת | מכתבים מרוכזים | חודשי | חודשי | 50 K - 15 MB |

עומק היסטוריה

שמירת המידע במערכת תתבצע בהתאם לעקרונות הבאים:

    - המידע במערכת יישמר לצמיתות.

    - המערכת תדע להעביר תיקים שאינם פעילים על כל המידע והמסמכים המקושרים אליהם "לארכיון" אחרי X ימים ללא פעילות, על מנת שבבסיס הנתונים המשרת את סביבת הייצור יוחזק אך ורק חומר הכרחי.

    - המערכת תאפשר למשתמש בעל הרשאות לגשת לסביבת ה"ארכיון" ולקבל את אותן יכולות תחקור מידע כמו בסביבת הייצור בה מוחזקים התיקים הפעילים, המידע שלהם והמסמכים המקושרים אליהם.

    - המערכת תאפשר למשתמש בעל הרשאות "לחזיר" תיק על כל המידע והמסמכים המקושרים מסביבת ה"ארכיון" לסביבת הייצור.

- טכנולוגיה (I)

כללי – עקרונות הפרויקט (I)

פרק זה עוסק הן בתיאור התשתיות הטכנולוגיות המשרתות את המערכת הקיימת אותה יידרש הספק לתחזק באחריות כוללת בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) עד לשדרוג הטכנולוגי שלה ובתשתיות החדשות המבוססות על Red Hat OpenShift אליהן היא תועבר במהלך פרויקט השדרוג הטכנולוגי.

- תשתיות חומרה (שרתים), אחסון וגיבוי, תקשורת ואבטחת מידע של המערכות הקיימות ותשתית Red Hat OpenShift של המשרד מותקנת בתצורה וירטואלית על גבי שרתיVMware ESX  מתוחזקות ע"י ספק מיקור החוץ של תשתיות המחשוב של המשרד (כמוגדר בסעיף ‏0.2.3).

- תשתית ה Front End של אפליקציית החברות מאוחסנת (Hosted) במרכז המחשבים של מערך הדיגיטל הלאומי ומתוחזקת על ידיו.

- אתרי ההגרלות, היזמים והניהול מאוחסנים בתשתיות Microsoft Azure ומתוחזקות ע"י הספק הנוכחי (כמוגדר בסעיף ‏0.2.2).האחריות למתן שירותי תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות הסיוע בדיור (כמוגדר בסעיף ‏0.2.6) הינה של הספק הנוכחי (כמוגדר בסעיף ‏0.2.2).

- הספק הזוכה, יקבל עם סיום תקופת החפיפה (כמוגדר בסעיף ‏0.2.14), יקבל את האחריות לתפעול והתחזוקה של כלל התשתיות שבאחריות הספק הנוכחי באחריות כוללת בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

- ככל שיבחר המשרד, בכל נקודת זמן במהלך תקופת ההתקשרות (לאחר סיום פרויקט השדרוג הטכנולוגי), לבצע מיגרציה של המערכת לענן הממשלתי, הספק הזוכה יסייע ככל הנדרש לגורם אשר יבצע את המיגרציה ולאחר מכן יקבל את האחריות למתן שירותי תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות הסיוע בדיור (כמוגדר בסעיף ‏0.2.6) בסביבת הענן הממשלתי.

- כחלק מהפרויקט יידרש הספק לתפעל ארבע סיבות שונות כמפורט להלן:

| סביבה | ייעוד | נתונים ומידע |
| --- | --- | --- |
| פיתוח (DEV) | משרתת את המפתחים של הספק לצורך פיתוח, ניפוי שגיאות (Debugging) ובדיקות יחידה (Unit Testing) | הנתונים בסביבה יהיו נתונים סינטטיים שיוזנו ע"י הספק |
| בדיקות (TEST) | משרתת את הבודקים של הספק לצורך ביצוע כל סוגי הבדיקות למעט מבחני עומסים (Load) וביצועים (Performance). יותקנו בה כלי הבדיקות והכלים לביצוע Code Review | לסביבה זו יטענו נתונים שייגזרו מסביבת הייצור ע"י הספק |
| סביבת קדם ייצור (PRE-PROD) | סביבה הכוללת עותק מדויק של סביבת הייצור: תכולות פונקציונאליות, משאבים, ממשקים ואינטגרציה לגופים חיצוניים, ואמצעי אבטחת מידע (למעט משאבים הנדרשים לצורך HA). משרתת את צוותי הבדיקה של הספק לצורך ביצוע מבחני עומסים (Load) וביצועים (Performance) משמשת את צוותי הבדיקה של הספק לבדיקה והרצה של גרסאות מערכת טרם הכנסה שלהן לייצור | לסביבה זו יטענו נתונים שייגזרו מסביבת הייצור ע"י הספק. |
| סביבת ייצור (PROD) | הסביבה בה רצה המערכת | נתוני אמת |

- קוד שיפותח בסביבת הפיתוח יועבר לסביבת הבדיקות (TEST) בה יבוצעו מרבית הבדיקות, לרבות סקרי קוד (Code Review) באמצעות כלי המפורט בסעיף ‏3.2.3.4.3.

- בסיום הבדיקות, גרסאות המוכנות להרצה יועברו מה Container Registry של סביבת הפיתוח והבדיקות ל Container Registry של סביבת הקדם ייצור והייצור ע"י אנשי ה DevOps של הספק, כאשר הפריסה שלהם הקדם ייצור והייצור תבוצע באמצעות תסריטי אוטומציה בלבד וללא מעורבות ידנית.

- במקביל הספק יגזור נתונים וקונפיגורציה מסביבת הייצור את סביבת הקדם ייצור. בנוסף ייגזר סט חלקי של הנתונים מסביבת הקדם ייצור, בהתאם להגדרות שיקבעו באפיון המפורט, ואלו ייטענו לסביבת הבדיקות. כחלק מתהליך גזירה זה אחראי הספק להטמיע / לפתח פתרון להתממת (Anonymization) הנתונים.
ככל שהספק יבחר בפתרון מדף, עליו לפרט אותו במענה לסעיף ‏3.2.5 ולפרט את העלות שלו בטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל).

- כל הפעולות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הספק כחלק מהפרויקט ו/או השירות שיינתן על ידו לאורך כל תקופת ההתקשרות.

מצב קיים – מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (I)

שרתים (מצב קיים) (I)

מערכת הסיוע (מצב קיים) (I)

מערכת הסיוע מתבססת על השרתים הוירטואליים הבאים:

סביבת ייצור

| # | כמות שרתים | שימושים | מס' ליבות | זיכרון RAM (GB) | מס' ממשקי רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | קבצים | 4 | 8 | 1x10GBps |
| 2 | 1 | SQL for Reporting Services | 6 | 12 | 1x10GBps |
| 3 | 2 | בסיס נתונים, BI | 6 | 16 | 1x10GBps |
| 4 | 3 | אינטגרציה מול מערך הדיגיטל הלאומי (סביבת אירוח) | 6 | 16 | 1x10GBps |
| 5 | 22 | אפליקציה, תהליכי אצווה, Gateway | 6 | 32 | 1x10GBps |
| 6 | 1 | BI | 6 | 100 | 1x10GBps |
| 7 | 1 | SharePoint | 8 | 32 | 1x10GBps |
| 8 | 4 | בסיסי נתונים | 16 | 64 | 2x10GBps |
| סה"כ | 35 |  | 250 | 1192 | 39 |

סביבת קדם ייצור

| # | כמות שרתים | שימושים | מס' ליבות | זיכרון RAM (GB) | מס' ממשקי רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | מערך הדיגיטל הלאומי, הדרכה, אזור אישי | 6 | 16 | 1x10GBps |
| סה"כ | 6 |  | 36 | 96 | 6 |

פיתוח ובדיקות

| # | כמות שרתים | שימושים | מס' ליבות | זיכרון RAM (GB) | מס' ממשקי רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | אפליקטיבי, בסיס נתונים, SharePoint, קבצים (פיתוח) | 4 | 8 | 1x10GBps |
| 2 | 2 | שונות (פיתוח) | 4 | 16 | 1x10GBps |
| 3 | 3 | מסמכים (פיתוח), שונות (פיתוח) | 6 | 16 | 1x10GBps |
| 4 | 1 | שונות (פיתוח) | 8 | 24 | 1x10GBps |
| 5 | 1 | שונות (פיתוח) | 6 | 12 | 1x10GBps |
| 6 | 1 | שונות (פיתוח) | 8 | 16 | 1x10GBps |
| 7 | 2 | בסיס נתונים ומסמכים (בדיקות) | 4 | 8 | 1x10GBps |
| 8 | 1 | אפליקציה (בדיקות) | 4 | 32 | 1x10GBps |
| 9 | 1 | מסמכים (בדיקות) | 6 | 16 | 1x10GBps |
| סה"כ | 22 |  | 106 | 276 | 22 |

מערכת נכסים (מצב קיים) (I)

| # | כמות שרתים | שימושים | מס' ליבות | זיכרון RAM (GB) | מס' ממשקי רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SQL Prod | 16 | 80 | 1x10GBps |
| 2 | 1 | SQL Dev | 8 | 32 | 1x10GBps |
| 3 | 1 | SQL Test | 8 | 32 | 1x10GBps |
| 4 | 1 | SQL Pre Prod | 8 | 32 | 1x10GBps |
| 5 | 1 | Web Prod | 16 | 44 | 1x10GBps |
| 6 | 1 | Web Dev | 12 | 32 | 1x10GBps |
| 7 | 1 | Web Test | 8 | 16 | 1x10GBps |
| 8 | 1 | Web Pre Prod | 8 | 16 | 1x10GBps |

מערכת משכנתאות (מצב קיים) (I)

סביבת ייצור

| # | כמות שרתים | שימושים | מס' ליבות | זיכרון RAM (GB) | מס' ממשקי רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | מערכת משכנתאות | 6 | 64 | 1x10GBps |
| 2 | 1 | מערכת משכנתאות | 6 | 16 | 1x10GBps |
| 3 | 2 | מערכת משכנתאות | 12 | 80 | 2 |

סביבת פיתוח ובדיקות

| # | כמות שרתים | שימושים | מס' ליבות | זיכרון RAM (GB) | מס' ממשקי רשת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | מערכת משכנתאות | 4 | 8 | 1x10GBps |
| סה"כ | 4 |  | 16 | 32 | 4 |

מצב קיים – תשתיות OpenShift (I)

המשרד הטמיע תשתית Red Hat OpenShift המשמשת כיום להרצת מערכות המשרתות יחידות נוספות במשרד (שאינן חלק ממנהל תוכניות סיוע בדיור).

התשתית מבוססת על מספר רכיבי Control Panel  ומספר רכיבי Worker Nodes כאשר במסגרת אפיון העל שיבוצע ע"י הספק הזוכה (כמפורט בסעיף ‏4.0.5.1) תורחב התשתית על מנת לקלוט את המערכת החדשה של מנהל תוכניות סיוע בדיור לאחר השדרוג הטכנולוגי והקונסולידציה שתעבור.

ניהול ותפעול טכניים של התשתית מתבצעים על ידי ספק מיקור חוץ תשתיות מחשוב (כמוגדר בסעיף ‏0.2.3) ואינן באחריות הספק הזוכה.

אחסנת נתונים וגיבוי (מצב קיים) (I)

| # | מערכת | סביבה | נפח (GB) | סוג דיסק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיוע לדיור | יצור | 8 TB | ssd |
| 2 | סיוע לדיור | יצור | 8 TB | ssd |
| 3 | סיוע לדיור | יצור BI | 6 TB | ssd |
| 4 | סיוע לדיור | יצור SharePoint | 5 TB | ssd |
| 5 | סיוע לדיור | פיתוח | 6 TB | ssd |
| 6 | סיוע לדיור | staging מול תהילה + פיתוח אזור איש | 6 TB | ssd |
| 7 | סיוע לדיור | הדרכה +פיתוח זהה ליצור | 6 TB | ssd |
| 8 | סיוע לדיור | בדיקות של פיתוח לפני יצור | 6 TB | ssd |
| 9 | סיוע לדיור | אינטגרציה מול ממשל זמין | 6 TB | ssd |
| 10 | סיוע לדיור | בדיקות היתכנות פיתוחים עתידים - POC | 6 TB | ssd |
| 11 | סיוע לדיור | לבדיקת מנועים - סימולציות | 6 TB | ssd |
| 12 | סיוע לדיור | פיתוח ריצת תשלומים | 6 TB | ssd |
| 13 | סיוע לדיור | לבדיקת מנועים - תהליכי אצווה | 6 TB | ssd |
| 14 | סיוע לדיור | בדיקות ci/cd | 6 TB | ssd |

תשתיות פיתוח ובדיקות (מצב קיים) (I)

תשתית פיתוח (I)

  - כלי הפיתוח עבור מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור הקיימות מפורטים בסעיף ‏2.3.1.2 לעיל.

  - ככלל פיתוח היישומים במשרד וניהול הבדיקות מנוהלים באמצעות MS Azure DevOps.

  - הקוד במשרד מפותח על גבי תשתית MS Visual Studio (נכון למועד פרסום המכרז בגרסת 2022).

  - הקוד במשרד מנוהל על גבי תשתית Git.

  - ממשק המשתמש של כל יישומי ה- WEB המפותחים במשרד מבוסס על Angular.

  - ג’ובים מתוחזקים ונוצרים באמצעות MS SSIS.

תשתית בדיקות (I)

- בדיקות הקבלה מתועדות ומנוהלות ע"י הבודקים באמצעות תשתית Azure DevOps.

- אוטומציה של בדיקות ממשק משתמש למערכות הקיימות (Silverlight / WinForms) מבוצעת באמצעות Ranorex.

- אוטומציה של בדיקות ממשק משתמש בסביבת ה-OpenShift  מבוססת על Selenium IDE שהותאמה ע"י צוותי הפיתוח של המשרד לעבודה בסביבת ה-OpenShift .

- עבור כל המערכות המשרד עושה שימוש בפתרון Code Review של Checkmarks.

אתר פיתוח ובדיקות (מצב קיים) (I)

חומרה ותשתיות

שרתי הפיתוח והבדיקות, יחד עם שרתי הקדם ייצור והייצור מאוחסנים בשני אתרים:

- אתר מרכזי (DC) – הנהלת משרד בינוי והשיכון ומערך הדיגיטל הלאומי (עבור השרתים המשרתים את אתר החברות).

- אתר גיבוי (DR) – חדר מחשב של אחד מספקי חשכ"ל.

- הגישה מסביבות הפיתוח והבדיקות לרשת האינטרנט הנה דרך תשתיות מערך הדיגיטל ובכפוף למגבלות אבטחת המידע של תשתית זו כמפורט בסעיף ‏3.1.9.

- החיבור מרחוק לסביבות הפיתוח והבדיקות הנה דרך תשתיות מערך הדיגיטל ובכפוף למגבלות אבטחת המידע של תשתית זו.

מפתחים

- דיור לצוות הספק הנוכחי באתר של הספק הנוכחי ברחוב כנפי נשרים בירושלים. באתר זה מקבלים שירותים מספר פרויקטים של הספק הנוכחי והוא אינו אתר ייעודי למשרד.

- כל עמדות העבודה המשרתות את המפתחים והבודקים מותקנות פיזית באתר זה בלבד.

רכיבי תוכנה / חבילות מדף (מצב קיים) (I)

הטבלה שלהלן מפרטת את רכיבי התוכנה וחבילות המדף המשולבות במערכות הסיוע בדיור:

| # | מערכת / מודול | רכיב / חבילת תוכנה | יצרן | רישוי / תשלום על חשבון | עלות שנתית (אש"ח כולל מע"מ) | שימוש / הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיוע בשכ"ד – אפליקציית חברות | Telerik Kendo DevCraft UI | Telerik | הספק | 23 | משולבים בממשק המשתמש של Silverlight 5 רישיונות |
| 2 | סיוע בשכ"ד | Imaging SDK | GDPicure | הספק | 3 | סריקה |
| 3 | סיוע בשכ"ד | Aspose Total | Aspose | הספק | 11.5 | המרה ל PDF רישיון 1 |
| 4 | סיוע בשכ"ד | PostSharp | PostSharp | הספק | 2 | תחזוקת קוד מקור רישיון 1 |
| 5 | סיוע בשכ"ד | janus | janus | הספק | 4 | פקדים להצגת מידע רישיון 1 |
| 6 | משכנתאות | eMerge | סאפיאנס | המשרד | ---- | גרסה V4.5R3.0M02 |
| 7 | כל המערכות | סופרנו | Unicell | הספק |  | אינטגרציה למערכת שליחת SMS והודעות WhatsApp בהתאם לכמות המסרונים. ראו סעיף ‏3.2.5 ג' ו- ד' |
| 8 | כל המערכות | כספות | CyberArc | המשרד | ---- | אינטגרציה למערכת כספות בלבד. רישוי עבור מערכת הכספות על חשבון המשרד מתוכננת החלפה שלו |
| 9 | כל המערכות | Layer7 | CA | המשרד | ---- | פרסום שירותים מול האזור האישי. API GW. רישוי על חשבון המשרד. מתוכננת החלפה שלו למוצר מקביל בנימבוס |
| 10 | סיוד בשכ"ד | Ranorex | Ranorex | הספק | 11.5 | כלי לבניה והרצת בדיקות אוטומטיות 3 רישיונות |
| 11 | כל המערכות | ControlM | BMC | המשרד | ---- | הפעלה ותזמור של ג'ובים. רישוי ותחזוקה באחריות המשרד |
| 12 | כל המערכות | Azure DevOps | Microsoft | המשרד | ---- |  |
| 13 | כל המערכות | מנוע חוקה | logist | הספק | 173 | הגדרת חוקות עבור: מערכת המשכנתאות מערכות הסיוע בדיור (עתידי) ביצוע סימולציות ותחקור מתן זכאות ללא הגבלה (Site) |
| 14 | כל המערכות | כלי פיתוח | כמפורט בסעיף ‏2.3.1.2 | המשרד | ---- |  |
| 15 | סיוע בשכ"ד | Reblaze | Reblaze | הספק | 58 | הגנת WAF על מערכות סיוע בדיור החשופות לציבור 3 דומיינים |

באחריות הספק הזוכה, כחלק מסל השירותים הבסיסי, לחדש את חוזי הרישוי על שם המשרד, התמיכה והתחזוקה לכל החבילות המפורטות לעיל תחת "רישוי על חשבון הספק" ולבצע שדרוגים למוצרים אלו במסגרת מנגנון השמירה אחר העדכניות הטכנולוגית כמפורט בסעיף ‏4.4.5 שלהלן, לאורך כל תקופת ההתקשרות, בין אם המחירים יהיו בהתאם למפורט לעיל (המחירים אלו מעודכנים למועד פרסום המכרז) ובין אם היצרנים ו/או המשווקים של מוצרים אלו יעדכנו את מחירים כלפי מעלה.
עלויות אלו יכללו בהצעת המחיר של הספק בטבלה 5.4 (בקובץ ה Excel) בסעיף 5.4.10.

בסיום תהליך השדרוג הטכנולוגי, הספק רשאי לפנות למשרד ולמליץ על הפסקת חידוש חוזה רישוי, תמיכה והתחזוקה ככל שהוא סבור שאין בה צורך יותר.

למרות האמור בסעיף 2 לעיל, על הספק לקחת בחשבון כי המשרד מתכוון להמשיך ולעשות שימוש במנוע החוקים של Logist ואף להרחיב את תכולתו לכלל החוקים העסקיים של מערכת החדשה / המשודרגת של מנהל תוכניות סיוע בדיור. רישוי זה יסופק ויחודש ע"י הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות.

המשרד יבחן את בקשת הספק וככל שימצא שאכן אין צורך בחבילת התוכנה יאשר לספק בכתב כי ניתן להפסיק את חידוש החוזה. למען הסר ספק, המשרד אינו מחויב לקבל את המלצת הספק ורשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להנחות את הספק להמשיך ולחדש את החוזה. ככל שהמשרד יקבל את המלצת הספק, עלות התפעול והתחזוקה השנתית תפחת בהתאם.

למשרד שמורה הזכות לשנות את הרישוי המפורט לעיל, תוך שמירה על עלויות הרכש של הספק.

כלי תפעול ויצור (I)

ניטור טכני וניטור אבטחת מידע (I)

שירותי ניטור טכני וניטור אבטחת מידע ניתנים כיום למשרד עבור כל מערכות המשרד באמצעות ספק מיקור החוץ של המשרד לתחום התשתיות (Kyndryl).

המשרד מקבל שירותי ניטור אבטחת מידע גם מה GSOC (ה- SOC הממשלתי) וזאת בנוסף לשירותי ניטור אבטחת המידע שמבצע המשרד באמצעות ספק מיקור החוץ של המשרד לתחום התשתיות (Kyndryl).

ניהול פניות ותמיכה טכנית (I)

ניהול הפניות ושירותי התמיכה הטכנית למערכות הסיוע בדיור ניתנים באמצעות מוקד התמיכה של ספק מיקור החוץ של המשרד לתחום התשתיות (Kyndryl), הנותן שירותי קו ראשון (מענה טלפוני ב Help Desk) לכל הפניות והתקלות של המשרד. כחלק משירותי קו ראשון כל הקריאות/תקלות מתועדות במערכת לניהול הקריאות ומדידת רמת השירות של המשרד (CA Service Desk).

קריאות/תקלות שלא נפתרו ע"י המוקד מועברות לטיפול הספק הנוכחי המהווה דרג ב' לטיפול בקריאות ואשר לו אנשי תמיכה ייעודיים ו/או מופנות בהתאם הצורך לצוותי הפיתוח.

מחולל שאילתות/דוחות (I)

תשתית הדו"חות התפעוליים של מערכות הסיוע בדיור מבוססת על SQL Server Reporting Services (SSRS).

בנוסף קיימת תשתיתBI  של המשרד המבוססת על Qliksense. נתונים ממערכות הסיוע בדיור נגזרים לבסיס נתונים נפרד המשמש תשתית זו כמקור נתונים.

תקשורת (I)

רשת התקשורת בין מרכז המחשבים לאתרי המשרד מבוססת על רשת התקשורת הממשלתית באמצעות תשתית IPVPN ו/או תמסורת בהתאם לצורך.

חיבור לרשת ציבורית (I)

כל החיבורים לרשת הציבורית מבוצעים באמצעות תשתיות של מערך הדיגיטל הלאומי.

תשתית זו מאפשרת כיום חשיפת ממשקים באופן מאובטח המוגן ע"י APP FW של מערך הדיגיטל הלאומי.

תשתית הדוא"ל והגלישה באינטרנט מוגנת ע"י תשתיות אבטחה של מערך הדיגיטל הלאומי.

שירותי ענן (I)

אפליקציות הענן של המשרד הנוגעות לסיוע בדיור (כמפורטות בסעיף ‏2.3.1.2.4) מתאכסנות על גבי תשתית MS Azure.

בנוסף, למשרד קיים כיום חיבור לאזורי הנחיתה הממשלתיים של שני ספקי הענן הציבורי במסגרת מכרז נימבוס (GCP ו- AWS).

תשתיות נדרשות עבור הפרויקט (I)

שרתים (I)

הרחבת שרתים המשמשים את סביבת ה OpenShift תבוצע בהתאם לתכנון קיבולת שיבצע הספק ואשר יאושר ע"י המשרד. הרחבה זו תבוצע ע"י המשרד ועל חשבונו.

אחסנת נתונים וגיבוי (I)

הרחבת מערכי אחסון וגיבוי המשמשים את סביבת ה OpenShift תבוצע בהתאם לתכנון קיבולת שיבצע הספק ואשר יאושר ע"י המשרד. הרחבה זו תבוצע ע"י המשרד ועל חשבונו.

תשתיות פיתוח ובדיקות (I)

כללי (I)

המשרד הקים תשתית פיתוח ו- DevOps עבור יישומים פנימיים ויישומי ענן של המשרד המבוססת Red Hat OpenShift המאפשרת הרצה של קונטיינרים מבוססי Docker המתוזמרים המנוהלים ע"י Kubernetes. יישומי המשרד מפותחים כמיקרוסרביסים בסביבת dot.Net Core. פיתוח יישומים מבוצע באמצעות Azure DevOps / Visual Studio. המציע נדרש להשתמש בתשתית זו ולבסס עליה את מערכת הסיוע בדיור החדשה

כלי CASE (S)

המציע יספק, יטמיע וישלב בסביבה הקיימת המפורטת בסעיף ‏3.2.3.1 לעיל כלי CASE אשר ישרת את שלבי האפיון והעיצוב של המערכת. הכלי שיסופק יענה לפחות על הדרישות הבאות:

| נושא | דרישה |
| --- | --- |
| אינטגרציה עם כלים קיימים | המשרד עושה שימוש בתשתית Azure DevOps לניהול הפיתוח והבדיקות. הפתרון המוצע על ידי הספק יידרש להשתלב ולפעול באינטגרציה לכלי זה. |
| עבודה בצוות | אפשרות לעבודה מקוונת בצוות (כולל נציגי הלקוח), תורי משימות עפ"י תפקידים / מומחי תוכן |
| ניהול דרישות | הגדרת דרישות לפרויקט, למודול, למהדורת מערכת |
| ניהול מהדורות | ניהול מהדורות מערכת (גרסאות מלאות וחלקיות) ועבודה במקביל על מספר מהדורות. |
| ניהול גרסאות | תמיכה בניהול גרסאות. |
| ניהול שינויים | תמיכה בתהליך מובנה של ניהול שינויים כולל זרימת עבודה (WF) וסבב אישורים. |
| אב-טיפוס | אפשרות הצגת אב טיפוס מהיר לצורך אישור האפיון על ידי הלקוח. |
| "הנדוס לאחור" | יכולת לקלוט שינויים שנעשו בזמן הפיתוח כדי לאפשר עקביות האפיון לאורך מחזור החיים כולו. |
| אינטגרציה | אינטגרציה מלאה עם כלי הפיתוח והכלים לניהול הבדיקות. משתמשי כלי ה CASE, המפתחים והבודקים יפעלו בסביבת עבודה אחת ותחת בסיס נתונים אחד ותחת מנגנון ניהול משימות וניהול WF אחד כאשר תהליכים ייתמכו מקצה לקצה. לדוגמה : - מנתח מערכות מזין דרישות בכלי ה CASE ומאפיין אותן. - מעצב מקבל מהמנתח משימת עיצוב עם קישור למקטע הרלבנטי של אפיון המערכת בכלי ה CASE ומשלים את עיצוב המערכת בכלי ה CASE. - מפתח מקבל משימת קידוד מהמעצב המקושרת למקטע הרלבנטי של עיצוב המערכת בכלי ה CASE ומקודד אותן. - בודק מקבל מהמפתח משימת בדיקה עם השלמת הקידוד מהמתכנת המקושרת הן למערכת ניהול הקוד והן למסמכי העיצוב בכלי ה CASE. |
| תאימות טכנולוגית | עדיפות לכלי SaaS בסביבת ענן ממשלתי (Nimbus). לחלופין, ניתן להתקין ולהריץ את הכלי מתוך Docker formatted container תחת תשית ה OpenShift של המשרד. |

המציע יפרט אודות כלי ה CASE המוצעים על ידו:

שם הכלי, היצרן והתאמה שלו לדרישות המפורטות בטבלה לעיל.

שיטת האינטגרציה בין כלי זה ל Azure DevOps לכלי ניהול הפיתוח (ראה סעיף‏3.2.3.3) והכלים לניהול הבדיקות (ראה סעיף ‏3.2.3.4).

המציע יפרט את ניסיונו בשימוש בכלי המוצע. לצורך כך יציג המציע לקוחות בישראל להם סיפק שירותי פיתוח והקמה של מערכות מידע ששולב בהם הכלי המוצע למשרד. יש לפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט ואנשי קשר / ממליצים אצל כל לקוח.

עלות האספקה וההטמעה של הכלי כלולה בעלות ההקמה כמפורט בסעיף בטבלה5.1.2 ס"ק 1 (בקובץ האקסל) בהצעת הספק.

הכלי יסופק, כחלק מסל השירותים הבסיסי, עם חוזה שירות, אחריות ותחזוקה כולל שדרוגי גרסאות של יצרן הכלי לאורך כל תקופת ההסכם (כמוגדר בסעיף ‏0.2.24).

המציע יצרף לתשובתו לסעיף זה כתב כמויות כמפורט להלן:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור מפורט | סוג יחידת מידה | תיאור יחידת מידה | כמות כוללת |
| 3.2.3.2.1 |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.2 |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.3 |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.4 |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.5 |  |  |  |  |

מקרא:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה אם יחידת התמחור היא משתמש, יש לפרט את מספר המשתמשים וכדו').

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

כלי פיתוח (I)

- משיקולי סטנדרטיזציה, המשרד מעוניין כי המערכת המשודרגת / החדשה של מנהל תוכניות סיוע בדיור תפותח באותם הכלים ובאותה הארכיטקטורה של המערכות האחרות במשרד, קרי פיתוח של קוד הנארז בקונטיינרים מבוססי Docker המתוזמרים המנוהלים ע"י Kubernetes.

- היישום יפותח בארכיטקטורת מיקרוסרביסים בסביבת dot.Net Core.

- ניהול הפיתוח והבדיקות יתבצע באמצעות Azure DevOps / Visual Studio 2022 (או גרסה עדכנית יותר).

- ממשק המשתמש שיפותח יבוסס Angular, כאשר המציע יהיה רשאי לעשות שימוש בפקדים מסחריים בהתאם ל Concept UI/UX שיבוצע, כאשר עלות האספקה, ההטמעה ותחזוקת הרישוי של פקדים אלו תהיה על חשבון הספק ותיכלל בעלות ההקמה ועלות התפעול והתחזוקה בהתאמה.

- המציע יהיה רשאי לעשות שימוש בפקדים ורכיבי קוד שהינם קוד פתוח (Open Source) לאחר שבדק כי הסכמי השימוש / הרישוי שלהם מאפשרים שימוש זה לטובת הפרויקט ולאחר שקיבל אישור בכתב מהמשרד.

המציע יצרף לתשובתו לסעיף זה כתב כמויות כמפורט להלן:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור מפורט | סוג יחידת מידה | תיאור יחידת מידה | כמות כוללת |
| 3.2.3.3.1 |  |  |  |  |
| 3.2.3.3.2 |  |  |  |  |
| 3.2.3.3.3 |  |  |  |  |
| 3.2.3.3.4 |  |  |  |  |
| 3.2.3.3.5 |  |  |  |  |

מקרא:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה אם יחידת התמחור היא תמחור קבוע לפי חבילת פקדים ורמת תמיכה, יש לפרט לכל חבילת פקדים את הכמות ורמת התמיכה הכלולה וכדו').

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

- הקוד שיפותח ינוהל על גבי תשתית Git.

- עד לביצוע שלב הסבת בסיס הנתונים כמפורט בסעיף ‏3.1.3.1 ו', ג'ובים ימשיכו להיות מבוצעים באמצעות MS SSIS. כחלק מהסבת בסיס הנתונים יוגדר ויוקם פתרון חליפי. ככל שבעתיד יבחר המשרד לממש את האופציה למיגרציה של המערכת לענן הציבורי, כחלק מתהליך המיגרציה תהיה הסבה של תהליכים מבוססי ג'ובים לתהליכים מכוונים (On-line).

המציע נדרש להשתמש בתשתית זו ולבסס עליה את מערכת הסיוע בדיור המשודרגת / החדשה.

כלים לניהול בדיקות (I)

ניהול הבדיקות יבוצע באמצעות הכלים הקיימים המפורטים בסעיף ‏3.1.3.2. בנוסף לכלים אלו, יידרש הספק להרחיב ולהטמיע את הכלים שלהלן:

אוטומציה של בדיקות UI (I)

הספק יידרש להטמיע את הפתרון שבשימוש המשרד (Selenium IDE) ולהתאים אותו למערכת המשודרגת / החדשה. עלות ההטמעה והאינטגרציה של כלי זה עבור המערכת המשודרגת / החדשה תגולם בעלות ההקמה כמפורט בטבלה 5.2.1 א' (בקובץ האקסל) בהצעת הספק.

כלי אוטומציה לבדיקות ממשקים / API Testing (S)

  - הספק יידרש להטמיע כלי לאוטומציה של בדיקת ממשקים (API Test Automation) שיאפשר ביצוע בדיקות אוטומטיות לממשקי הRest API  עליהם תבוסס המערכת החדשה, הן בין השירותים בתוך המערכת והן אל מול גורמים חיצוניים.

  - מטרת הטמעת כלי זה הנה לאפשר לצוותי בדיקות לתמוך בתהליכי הפיתוח האגיליים (המפורטים בנספח 2.8.5 ב') ובספרינטים של שבועיים לכל היותר.

  - הכלי נדרש להשתלב בתשתית האוטומציה לבדיקות UI המפורטת בסעיף ‏3.2.3.4.1 לעיל.

  - הכלי נדרש להשתלב עם תשתית ניהול הפיתוח Azure DevOps (ADO) באופן שיאפשר מיפוי תסריטי בדיקה ב- ADO לתסריטי אוטומציה בכלי המוצע.

  - הכלי נדרש להיות תואם להרצה כ Docker formatted container בסביבת ה- OpenShift של המשרד.

המציע יפרט אודות כלי האוטומציה לבדיקות ממשקים / API Testing המוצעים על ידו:

שם הכלי, היצרן והתאמה שלו לדרישות המפורטות בטבלה לעיל.

שיטת האינטגרציה בין כלי זה לכלי הפיתוח והבדיקות המפורטים בסעיף ‏3.2.3 לעיל.

יכולת ריצה מתוך Docker formatted container בסביבת ה- OpenShift של המשרד

המציע יפרט את ניסיונו בשימוש בכלי המוצע. לצורך כך יציג המציע לקוחות בישראל להם סיפק שירותי פיתוח והקמה של מערכות מידע ששולב בהם הכלי המוצע למשרד. יש לפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט ואנשי קשר / ממליצים אצל כל לקוח.

עלות האספקה וההטמעה של הכלי כלולה בעלות ההקמה כמפורט בטבלה5.1.2 בס"ק 3 (בקובץ האקסל) בהצעת הספק.

הכלי יסופק, כחלק מסל השירותים הבסיסי, עם חוזה שירות, אחריות ותחזוקה כולל שדרוגי גרסאות של יצרן הכלי לאורך כל תקופת ההסכם (כמוגדר בסעיף ‏0.2.24).

המציע יצרף לתשובתו לסעיף זה כתב כמויות כמפורט להלן:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור מפורט | סוג יחידת מידה | תיאור יחידת מידה | כמות כוללת |
| 3.2.3.4.2.1 |  |  |  |  |
| 3.2.3.4.2.2 |  |  |  |  |
| 3.2.3.4.2.3 |  |  |  |  |
| 3.2.3.4.2.4 |  |  |  |  |
| 3.2.3.4.2.5 |  |  |  |  |

מקרא:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה אם יחידת התמחור היא ממשק API, יש לפרט את מספר הממשקים וכדו').

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

כלי לביצוע Code Review

כמפורט בסעיף ‏3.1.3.2 ד' המשרד עושה שימוש בפתרון Code Review של Checkmarx . פתרון זה שולב בתהליכי ה- CI/CD של המשרד וכל קוד נסרק על מנת לאתר בו חולשות טרם הטעינה שלו לתשתית ניהול הקוד של Git.

הספק יידרש להטמיע את הכלי שבשימוש המשרד (Checkmarx ) ולהתאים אותו למערכת המשודרגת / החדשה. עלות ההטמעה והאינטגרציה של כלי זה עבור המערכת המשודרגת / החדשה תגולם בעלות ההקמה כמפורט בטבלה 5.2.1 א' (בקובץ האקסל) בהצעת הספק.

הרישוי עבור כלי זה יסופק על ידי המשרד.

אתר פיתוח ובדיקות עבור צוות הפרויקט (I)

לטובת הפרויקט יוקם אתר פיתוח ובדיקות ייעודי אשר יאוכלס בצוות התפעול והתחזוקה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור הקיימות ואת צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של מערכות אלו לתשתית החדשה. להלן חלוקת האחריות בין הספק הזוכה למשרד:

תשתיות שיסופקו ע"י הספק (I)

- עלות התפעול והתחזוקה כמפורט בסעיף 5.4 בהצעת הספק תכלול הקמה, ההכשרה והשכירות השוטפת של אתר הפרויקט בירושלים, במיקום שיאושר על ידי המשרד ובכפוף להנחיות קב"ט המשרד אשר יאכלס את:

- צוותי הפיתוח, התפעול והתחזוקה של הספק (עובדים אשר יקלטו מספק הנוכחי כמפורט בסעיף ‏4.2.1.1) האחראים על המערכות הקיימות החל מקבלת אחריות על תחזוקתן ועד סיום תקופת הדו-קיום.

- צוותי הפיתוח, התפעול והתחזוקה של הספק האחראים על המערכת לאחר שתעבור שדרוג טכנולוגי.

הספק יוכל להציע אתר פרויקט נוסף עבור צוות השדרוג הטכנולוגי לתקופת הפרויקט במיקום שיאושר על ידי המשרד ובכפוף להנחיות קב"ט המשרד.

- באתר שיוקם, הספק יהיה אחראי:

- להקים ולהכשיר חדר תקשורת מאובטח הכולל ארון / ארונות תקשורת, בכפוף להנחיות הקב"ט, אשר ממנו יקבל הספק גישה אל רשת המשרד.

- לבצע את כל עבודות התשתית הפיזית: כבילת תקשורת ונקודות תקשורת מקומית, כבילת חשמל ונקודות חשמל.

- לפרוס רשת אלחוטית (WIFI) וקישור שלה לרשת האינטרנט אשר תשרת את צוות האתר ואת עובדי המשרד אשר יבקרו באתר.

- להקצות לעובדי המשרד אשר ייקחו חלק בפרויקט על חשבונו וללא תשלום נוסף למשך כל תקופת ההתקשרות את המשאבים הבאים:

- חדר עבור מנהל הפרויקט מטעם המשרד.

- חדר עם 3 עמדות עבודה עבור צוות הפרויקט מטעם המשרד.

- חדר ישיבות עבור צוות הפרויקט מטעם המשרד לרבות אבזור בתשתיות מולטימדיה מתקדמות לקיום ישיבות VC.

- 2 חניות עבור צוות הפרויקט מטעם המשרד (מנהל הפרויקט מטועם המשרד וחניה נוספת).

- לספק ריהוט מתאים לכל עובדי האתר, עובדי הספק ועובדי המשרד, ולחדר הישיבות.

תשתיות שיסופקו ע"י המשרד (I)

המשרד יספק על חשבונות ויעמיד לרשות אתר הפרויקט את הרכיבים שלהלן:

- ציוד תקשורת אקטיבי (מתגים) אשר יותקנו בחדר התקשורת שיקים הספק עבור תקשורת מקומית באתר.

- ציוד ניתוב ואבטחת מידע אשר יותקן בחדר התקשורת שיקים הספק ויחבר את האתר לרשת המשרד ולרשת האינטרנט.

- מחשבים (Desktops) ומחשבים ניידים למי מבין עובדיו שהמשרד יאשר להם עבודה מרחוק ו/או עבודה במודל היברידי בהתאם למקובל במשרד לרבות צגי מחשב. מחשבים אלו יחוברו לרשת המשרד בלבד ויעשה בהם שימוש לצורך הפרויקט בלבד. לא יתאפשר להתקין על מחשבים אלו תוכנה ו/או רישוי של הספק שאינם קשורים לפרויקט ולא תתאפשר הכנסה של מחשבים של הספק, נייחים או ניידים, לאתר למעט המחשבים הניידים המיועדים עבור הפרויקט כמפורט בסעיף 3.3.1 ב' 4 לעיל.

- עמדת הלבנה (אחת) ייעודית לצורכי הפרויקט.

- ציוד קצה נוסף (כגון מדפסות) בהתאם בכמות ובהיקף בהתאם למקובל במשרד.

רכיבי תוכנה / חבילות מדף נדרשים (I)

בנוסף לתחזוקת כל רכיבי התוכנה / חבילות המדף כמפורט בסעיף ‏3.1.5 לעיל, הספק הזוכה יידרש להטמיע עבור הפרויקט את העלים הבאים:

אינטגרציה לספק / שירות רב ערוצי לשליחת מסרונים והודעות WhatsApp (I)

- הספק יידרש להקים כחלק מהפרויקט אינטגרציה לספק / שירות רב ערוצי לשליחת מסרונים והודעות WhatsApp אותן יקשר למערכת החדשה. האינטגרציה תהיה באמצעות צריכת ממשק Rest API אשר חושף ספק / שירות שליחת המסרונים.

- עלות הקמת והטמעת הממשק תגולם בעלות ההקמה כמפורט בטבלה 5.2.1 א' (בקובץ האקסל)  בהצעת הספק.

- בנוסף, ייכלל בסל השירותים הבסיסי, שירות שליחת מסרונים באמצעות הספק. השירות יכלול "בנק" של 10 מיליון מסרונים בשנה.

- בנוסף, ייכלל בסל השירותים הבסיסי, שירות שליחת הודעות WhatsApp באמצעות הספק. השירות יכלול "בנק" של 0.5 מיליון הודעות בשנה.

מערכת מסייעת בזמן אמת (EPSS) (S)

על הספק להתקין ולהטמיע מערכת מסייעת בזמן אמת כחלק מהמערכת החדשה על מנת לשפר את יכולות ההדרכה וההטמעה. בין היתר יידרש הזוכה לבצע הפעולות הבאות:

- יישום של מערכות מסייעות בזמן אמת (EPSS), כחלק מאסטרטגיית ההדרכה בפרויקט.

- הטמעת שכבת מידע זו במערכת, תוך יצירת תרחישי משתמש מוקלטים שיסייעו למשתמשי המערכת בזמן אמת וכל פעולת יישום, אשר תתאים לכלי הטכנולוגי בו ייעשה שימוש.

- לעדכן תסריטי הדרכה בכל פעם שמבוצעים שו"שים המשפיעים על התהליך ו/או ממשק המשתמש של המערכת באופן שוטף בהתאם לשינויים ושיפורים שבוצעו במערכת

- במסגרת תכולת העבודה של מכרז זה תשולב המערכת המסייעת ב- 15 תהליכים מרכזיים.

- באחריות הספק להתקין ולהטמיע את המערכת.

- המערכת תהיה תואמת ממשק דפדפן ותתמוך הן בעובדי המשרד / משתמשים פנימיים והן במשתמשים החיצוניים של המשרד. המערכת אינה מיועדת לסייע בזמן אמת לציבור הרחב.

במענהו לסעיף זה יפרט המציע :

המציע יפרט אודות המערכת המסייעת בזמן אמת (EPSS) המוצעת על ידו:

שם הכלי, היצרן והתאמה שלו לדרישות המפורטות בטבלה לעיל.

שיטת האינטגרציה בין כלי זה לכלי הפיתוח והבדיקות המפורטים בסעיף ‏3.2.3 לעיל.

המציע יפרט את ניסיונו בשימוש בכלי המוצע. לצורך כך יציג המציע לקוחות בישראל להם סיפק שירותי פיתוח והקמה של מערכות מידע ששולב בהם הכלי המוצע למשרד. יש לפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט ואנשי קשר / ממליצים אצל כל לקוח.

עלות האספקה וההטמעה של הכלי כלולה בעלות ההקמה כמפורט בטבלה 5.1.2 בס"ק 4 (בקובץ האקסל) בהצעת הספק.

הכלי יסופק, כחלק מסל השירותים הבסיסי, עם חוזה שירות, אחריות ותחזוקה כולל שדרוגי גרסאות של יצרן הכלי לאורך כל תקופת ההסכם (כמוגדר בסעיף ‏0.2.24).

המציע יצרף לתשובתו לסעיף זה כתב כמויות כמפורט להלן:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור מפורט | סוג יחידת מידה | תיאור יחידת מידה | כמות כוללת |
| 3.2.5.2.1 |  |  |  |  |
| 3.2.5.2.2 |  |  |  |  |
| 3.2.5.2.3 |  |  |  |  |
| 3.2.5.2.4 |  |  |  |  |
| 3.2.5.2.5 |  |  |  |  |

מקרא:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה אם יחידת התמחור היא משתמש, יש לפרט את מספר המשתמשים וכדו').

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

כלי תפעול ויצור (I)

ניטור טכני / תשתיתי (I)

כלי התפעול והייצור הקיימים המפורטים בסעיף ‏3.1.6 ישרתו גם את המערכת החדשה. תפעול כלים אלו באחריות ספק מיקור החוץ של המשרד.

ניטור אפליקטיבי / Application Performance Monitoring (APM) (S)

- על הספק להטמיע כלי לניטור ביצועי המערכת (APM) שיאפשר ניטור ברמת Full Stack של כל רכיבי המערכת מרמת האפליקציה והשירותים שלה ועד רמת התשתיות.

- הכלי יהיה תואם את הסביבה הטכנולוגית של המשרד המפורטת בפרק 3 (לרבות Angular, dot.Net Core, מיקרוסרביסים, OpenShift).

- ככל שיוחלט בעתיד על מימוש האופציה למיגרציה של המערכת לענן, באחריות הספק להמיר את הרישוי לרישוי התואם ריצה בענן בסביבת הענן של ספק הענן שייבחר

- הכלי ישלב יכולות של ניטור 100% מהתנועות (טרנזקציות) של המערכת, ניטור באמצעות הרצת טרנזקציות סינטטיות והקלטה והרצה מחדש של טרנזקציות של משתמשים.

- הניטור יהיה מקצה לקצה ברמת הקוד של המערכת ויאפשר למדוד, לנתח ולהצביע על נקודות לשיפור על מנת להבטיח חווית משתמש מיטבית וקונסיסטנטית לאורך זמן.

- הכלי המוצע יאפשר הבחנה וניתוח של ביצועי המערכת תוך פרוק (Breakdown) לארבעת התחומים הבאים:

- ביצועים בצד עמדת העבודה: הזמן שצרך כל רכיב UI בנפרד לטעינה והצגה של הנתונים.

- ביצועים של רשת התקשורת: פרוק זמן התגובה של הרשת לגורמים (מקטעים ברשת) ממשלוח הפניה מעמדת העבודה עד השרת ובחזרה.

- ביצועים בצד השרת: הזמן שצרך כל שירות (Microservice) לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות ממנו. הניטור יכלול את כל פעולות הניתוב וזמני התגובה לכל שירות מהגעת הבקשה לשרת ועד להשלמת התהליך.

- זמן התגובה של בסיס הנתונים: הזמן שנדרש לכל פעולות שליפת המידע, ביצוע חישובים והחזרת מענה לפונה. ניתוח יעילות שאילות, פניות ואינדקסים.

- הכלי ידע להצביע על קוד לא יעיל בכל רכיבי המערכת כולל המלצות לשיפור (לדוגמה הוספת אינדקסים בבסיס הנתונים, עדכונים לשאילתות וכדו').

- הכלי יינטר בזמן אמת את כל האמור לעיל תוך השוואה מתמשכת ל- Base Line שהוגדר ע"י המשרד והתראה פרואקטיבית במקרה של סטייה מ Baseline זה.

- הכלי יאפשר התקנה כ Docker formatted container על גבי תשתית ה Open Shift של המשרד.

- הכלי ידע לזהות ולמפות באופן אוטומטי את הקשרים בין הרכיבים והשירותים השונים באופן שיאפשר לכלי לבצע באופן אוטומטי ורציף Root Cause Analysis ולהציף תובנות והשלכות של בעיה ברכיב מסוים על ביצועי המערכת.

- הכלי יאפשר מדידה של ביצועי המערכת אול מול המוגדר בנספח 4.5 – הסכם רמת השירות (SLA) בסעיף ‏3.3.

במועד הטמעת המערכת היא נדרשת לתמוך בניטור השרתים הבאים:

| # | מספר שרתים | שימושים | זיכרון RAM (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | קבצים | 8 |
| 2 | 1 | SQL for Reporting Services | 12 |
| 3 | 1 | בסיס נתונים | 16 |
| 4 | 3 | אינטגרציה מול מערך הדיגיטל הלאומי (סביבת אירוח) | 16 |
| 5 | 8 | אפליקציה, Gateway | 32 |
| 6 | 1 | SharePoint | 32 |
| 7 | 2 | בסיסי נתונים | 64 |
| 8 | 2 | OPENSHIFT | 32 |

רישוי פתרון ה APM המוצע נדרש לכסות הן את המערכות הקיימות והן את המערכת החדשה החל ממועד סיום תקופת המעבר.

על המציע לקחת בחשבון כי במועד תחילת תקופת המעבר יידרש רישוי בסביבת הייצור עבור המערכות הקיימות ועם עליית רכיבים של המערכת המשודרגת / החדשה והורדת רכיבים של המערכת הישנה, יידרש המציע לספק רישוי נוסף המכסה את הפער בין הרישוי שתפנה עם ירידת רכיבים של המערכת הקיימת והוספת רכיבים של המערכת החדשה לניטור.

במענהו לסעיף זה יפרט המציע :

המציע יפרט אודות פתרון ה APM המוצע על ידו:

שם הכלי, היצרן והתאמה שלו לדרישות המפורטות לעיל.

המציע יפרט את ניסיונו בשימוש בכלי המוצע. לצורך כך יציג המציע לקוחות בישראל אצלם הוטמע הכלי המוצע למשרד. יש לפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט ואנשי קשר / ממליצים אצל כל לקוח.

עלות האספקה וההטמעה של הכלי כלולה בעלות ההקמה כמפורט בטבלה 5.1.2 בס"ק 5 (בקובץ האקסל)  בהצעת הספק.

הכלי יסופק, כחלק מסל השירותים הבסיסי, עם חוזה שירות, אחריות ותחזוקה כולל שדרוגי גרסאות של יצרן הכלי לאורך כל תקופת ההסכם (כמוגדר בסעיף ‏0.2.24).

המציע יצרף לתשובתו לסעיף זה כתב כמויות כמפורט להלן:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור מפורט | סוג יחידת מידה | תיאור יחידת מידה | כמות כוללת |
| 3.2.6.2.1 |  |  |  |  |
| 3.2.6.2.2 |  |  |  |  |
| 3.2.6.2.3 |  |  |  |  |
| 3.2.6.2.4 |  |  |  |  |
| 3.2.6.2.5 |  |  |  |  |

מקרא:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה אם יחידת התמחור היא לפי זיכרון שרת, יש לפרט את נפח הזיכרון הנכלל בתמחור וכדו').

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

ניהול פניות ותמיכה טכנית (I)

כמפורט בסעיף ‏3.1.6.2 תשתית ניהול הקריאות של המשרד מבוססת על מערכת CA SD שהוטמעה ע"י ספק מיקור חוץ תשתיות של המשרד.

הספק הזוכה יידרש להקים את כל דו"חות רמת השירות הנדרשים בנספח 4.5 בסעיף ‏6 ולפתח את הממשקים הנדרשים בין מערכת זו לתשתית הניטור האפליקטיבי (כמפורט בסעיף ‏3.2.6.2 לעיל) ולתשתית לניהול הפיתוח (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.3 ג')

ההקמה מנגנון מדידת רמת השירות, דו"חות רמת השירות המפורטים בנספח 4.5 – הסכם רמת השירות (SLA) והממשקים (בצד מערכת CA SD בלבד) תבוצע ע"י ספק מיקור החוץ תשתיות על חשבון המשרד. באחריות הספק הזוכה להקים את כל הממשקים הנדרשים למערכת ה CA SD כחלק מעלות ההקמה של המערכת. הספק הזוכה יבצע בדיקות קבלה להסכם רמת השירות שהוקם והוטמע במערכת ה CA SD ולאחר מכן היא תשמש למדידת עמידת הספק ברמת השירות..

יש להדגיש כי אחריות הספק לנהל את הקריאה מהתחלה ועד הסוף ולבצע בדיקות בשילוב של Kyndril ו/או מערך הדיגיטל הלאומי ובסיוע של כלי APM (כמפורט בסעיף ‏3.2.6.2 להלן). הייתי רוצה להגדיר גם תהליכים פרואקטיביים של איתור שוטף של פעולות שאינן עומדות ב SLA וטיפול בהן

מחולל שאילתות/דוחות (S)

- כמפורט בסעיף ‏2.3.1.2.1.1 ס"ק ג', הדו"חות התפעוליים של מערכת הסיוע בדיור מבוססים MS SQL Server Reporting Services (SSRS).

- כחלק מפרויקט השדרוג הטכנולוגי של המשרד, הספק יידרש להסב / לפתח מחדש את כל הדו"חות על גבי תשתית הדו"חות אותה יציע הספק למשרד כמפורט להלן כל הדו"חות שיפותחו יהיו מוטמעים (Embedded) במסכי ה-WEB  של המערכת בהתאם לתפיסת ממשק המשתמש של המערכת. שיטת האינטגרציה תוגדר בשלבי העיצוב מחדש של המערכת.

כמפורט לעיל, כל הדו"חות שיפותחו יהיו מוטמעים (Embedded) במסכי ה-WEB  של המערכת. לא יתקבל פתרון בו בעת הפעל שאילתה / דו"ח, ייפתח מסך ו/או לשונית נוספת / חדשה של המערכת ו/או של דפדפן ו/או של מחולל הדוחות.

ככל שיתברר בשלב האפיון המפורט כי הפתרון המוצע על ידי הספק אינו עומד בדרישה זו, הספק יידרש להחליפו בפתרון חליפי אשר יאושר ע"י המשרד וללא תשלום נוסף מצד המשרד, הן עבור רכישת הרישוי והן עבור תחזוקת הרישוי לאורך כל תקופת ההסכם.

דרישות פונקציונאליות

- הכלי יכלול סט דו"חות מוגדרים מראש שיוקמו ע"י המציע על מנת לענות על דרישות סעיף ‏2.6 לעיל.

- הכלי יאפשר לנהל meta data (מילון נתונים) עבור הדו"חות.

- הכלי יכלול קטלוג דו"חות הכולל אפשרויות חיפוש בקטלוג. החיפוש יהיה הן עפ"י נושאים מובנים והן חיפוש טקסטואלי (מילה או חלק ממילה). מנוע החיפוש בקטלוג הדו"חות יהיה בעל יכולות חיפוש מורפולוגי ו/או עפ"י סאונדקס. החיפוש עצמו יתבצע על כותרות הדו"חות, גוף הדו"חות וה meta data של כל דו"ח.

- הכלי יכלו אשף לחילול / בנייה של דו"חות חדשים ויאפשר למשתמשים ליצור ולהגדיר דו"חות בכוחות עצמם ללא צורך בכתיבת קוד ישירות מתוך הכלי. הכלי יכלול תצוגת WYSIWYG לעורך הדו"חות.

- הכלי יאפשר הצגת דו"חות במגוון פורמטים בהתאם לבחירת המשתמש (לדוגמה: pdf, Excel, Web Reports וכו') ויכלול אינטגרציה עם כל יישומי MS Office לצורך יצוא מידע מהכלי. במקרה של יצוא דו"ח לאקסל תינתן האפשרות לשמור על קישור בין המידע שיוצג באקסל לאובייקטים אליהם הוא מתייחס במערכת.

- הכלי יכלול יכולות לניתוח אינטראקטיבי של מידע שהתקבל כתוצאה מהרצת דו"ח לרבות ניתוח מידע ברמות היררכיה שונות (Drill Down, Roll Up), החלת פילטרים, מיון מידע וכו'.

- הכלי יאפשר לבצע Drill Down מרשומה בדו"ח אל ישות המידע במערכת במערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור המשודרגת / החדשה ע"י הקפצת המסך המתאים של המערכת החדשה המציג את ישות המידע (לדוגמה : בתוך דו"ח של בקשות לסיוע בשכ"ד שממתינות לטיפול יותר מ X ימים בלחיצה על מספר הבקשה תיפתח המערכת החדשה במסך המציג את פרטי הבקשה הספציפית.

- הכלי יאפשר עריכת התצוגה של המידע (מיקום, פונטים, פורמטים וכו') באופן פשוט ויתמוך בתצוגה של מידע ממגוון מקורות במסגרת דו"ח יחיד באמצעות מגוון אובייקטים כגון טבלאות, תצוגת Pivot, תצוגת Cross tabulation, תצוגה גראפית וכו'.

- הכלי יאפשר הגדרת של מבנה הדוח לרבות כותרות (כותרת עליונה ותחתונה), מועד הפקדת הדו"ח, מועד עדכניות הנתונים בדו"ח, מספרי עמודים, מספר הרשומות וכד'.

- הכלי יכלול מגוון אובייקטי תצוגה גראפיים דו ותלת ממדיים, הצגת נתונים על מספר צירים או צירים מפוצלים, מפות ומגוון של דיאגרמות (כגון Pie, Bar, Stacked bar, Line, Histogram, Radar וכו').

- הכלי יאפשר לקשר בין דו"חות.

- הכלי יאפשר ליצור דו"חות אשר יתחקרו את המשתמש וידרשו ממנו להשלים מידי אודות פילטרים, תחומים לחיתוך מידע וכו'.

- הכלי יאפשר (אבל לא יחייב) הגדרת ברירות מחדל לפרמטרים על פיהם מופק כל דו"ח.

- הכלי יאפשר הגדרת פרמטרים משתנים על פיהם יופק הדו"ח. לדוגמא: במקום שדו"ח יופק מתאריך ועד תאריך תהיה במקביל רשימת ערכים לבחירת המשתמש כגון : מתחילת חודש נוכחי, ב 30 ימים אחרונים, ברבעון הנוכחי וכד'.

- הכלי יכלול מנגנון ניהול גרסאות של דוחות ושימור גרסאות היסטוריות של דו"חות.

- הכלי יתמוך באופן מלא בשפה העברית הן במסכי הדו"חות המוצגים למשתמש והן במסכים המשרתים את בוני הדו"חות (משתמשים מתקדמים ו/או מפתחים).

דרישות אבט"מ

- הכלי יתמוך באינטגרציה עם שירותי LDAP כגון MS AD לצורך ניהול וקבלת הרשאות.

- הכלי יאפשר ניהול הרשאות גישה וצפייה ברמת : טבלה, טור ושורה בדו"ח.

- הכלי יתמוך באינטגרציה עם מודול מנהל משתמשים והרשאות של המערכת החדשה על מנת לאפשר גישה לדוח על בסיס תפקיד המשתמש (Roll Based Access).

- הכלי יכלול מנגנן ניטור דו"חות אשר יכלול קובץ יומן (Log File) בבסיס הנתונים של המערכת אליו תירשם כל הפקת דו"ח לרבות המשתמש אשר הפיק את הדו"ח, הפילטרים שהיו בשימוש, זמן בקשת הדו"ח (DD/MM/YY hh:mm:ss) וזמן סיום הפקת הדו"ח (DD/MM/YY hh:mm:ss).

הפצת מידע

- הכלי יאפשר בניית רשומות תפוצה (לפי יח' ארגונית, לפי תפקיד, לפי אתר גיאוגרפי, לפי בחירת משתמש מתוך ספר הכתובות הארגוני וכדו') והפצת דו"חות בדואר אלקטרוני לרשימות תפוצה אלו.

- הכלי יתמוך בהפצת דו"ח למספר גדול של משתמשים (Report Bursting).

- הכלי יתמוך בהפקת דו"חות באצווה (Batch).

- הכלי יתמוך בהפצת דו"חות על בסיס עיתי (אחת לפרק זמן מוגדר).

- הכלי יתמוך בהפצת דו"חות כתגובה להתרחשות אירועים (לדוגמה : סוף חודש, סוף רבעון, אחת להוספת X רשומות חדשות מסוג Y וכדו').

- הכלי יתמוך בהפצת דו"חות התראה כתגובה להתרחשות אירועים חריגים (Exception Reports) בהגיע מדד עסקי לערך קריטי כלשהו, לדוגמה : חילול דו"ח מצב בקשות לדיון בוועדה עם זמן ההמתנה הממוצע עלה על 10 ימים.

- הכלי יכלול פורטל דוחות ייעודי ויאפשר במקביל אינטגרציה עם פורטלים נוספים כערוץ להפצת דו"חות.

- הכלי יתמוך בהפצת מידע למכשירים ניידים בפורמט המתאים לצפייה באמצעות מכשירים אלו (Mobile Devices).

במענהו לסעיף זה יפרט המציע :

המציע יפרט אודות פתרון/רכיב הדו"חות המוצע על ידו:

שם הכלי, היצרן והתאמה שלו לדרישות המפורטות לעיל.

המציע יפרט את ניסיונו בשימוש בכלי המוצע. לצורך כך יציג המציע לקוחות בישראל אצלם הוטמע הכלי המוצע למשרד. יש לפרט את שם הלקוח, שם הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט ואנשי קשר / ממליצים אצל כל לקוח.

עלות האספקה וההטמעה של הכלי כלולה בעלות ההקמה כמפורט בטבלה 5.1.2 בס"ק 7 (בקובץ האקסל)  בהצעת הספק.

הכלי יסופק, כחלק מסל השירותים הבסיסי, עם חוזה שירות, אחריות ותחזוקה כולל שדרוגי גרסאות של יצרן הכלי לאורך כל תקופת ההסכם (כמוגדר בסעיף ‏0.2.24).

המציע יצרף לתשובתו לסעיף זה כתב כמויות כמפורט להלן:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור מפורט | סוג יחידת מידה | תיאור יחידת מידה | כמות כוללת |
| 3.2.8.3.1 |  |  |  |  |
| 3.2.8.3.2 |  |  |  |  |
| 3.2.8.3.3 |  |  |  |  |
| 3.2.8.3.4 |  |  |  |  |
| 3.2.8.3.5 |  |  |  |  |

מקרא:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה אם יחידת התמחור היא לפי משתמשים, יש לפרט את מספר המשתמשים הנכלל בתמחור וכדו').

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

- מימוש

כללי – הבהקים (I)

עיקרון מנחה (I)

המכרז עוסק בשדרוג טכנולוגי ואפליקטיבי, התקנה, הטמעה, תפעול ותחזוקה בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) של מערכת המחשוב המרכזית החדשה עבור מנהל תוכניות סיוע בדיור.

במקביל לשדרוג הטכנולוגי והאפליקטיבי של המערכות הקיימות וקונסולידציה שלהם לכדי המערכת החדשה, יידרש הספק הזוכה, לאחר תקופת חפיפה, לספק שירותי תפעול ותחזוקה בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) למערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור, וזאת עד לסיום תקופת הדו-קיום.

עיקרון מנחה מרכזי של המשרד בתהליך השדרוג הטכנולוגי והאפליקטיבי של המערכות הקיימות והקונסולידציה שלהם לכדי מערכת מרכזית אחת הוא הבטחת רציפות השירות והפחתת סיכונים לאור הקריטיות של המערכת באמצעותה מוענק הסיוע לזכאים. לאור זאת, המשרד מתכנן שדרוג הדרגתי כמפורט בסעיף ‏2.0 לעיל כאשר תבוצע פריסה מדורגת של המערכת החדשה במקביל להפעלת המערכות הקיימת. בתקופה זו (תקופת הדו-קיום), חלק מהשירותים יינתנו באמצעות המערכת החדשה וחלק מהשירותים יינתנו באמצעות המערכות הקיימת. במהלך כל תקופת הדו-קיום יפעלו המערכות הקיימות והמערכת החדשה מעל אותה תשתית נתונים באופן שיקיים סנכרון מלא בין המערכות ותמונה ארגונית אחת.

(*)	הערה : גאנט סכמתי (לא בקנ"מ) קו הזמן אינו רציף.

תכולת השירותים הנדרשים

תכולת השירותים הנדרשים במסגרת המכרז כוללת :

  - שדרוג טכנולוגי וקונסולידציה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור לכדי מערכת אחת חדשה / משודרגת.

  - תפעול, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים למערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) מתום תקופת החפיפה ועד לתום פרויקט השדרוג הטכנולוגי והקונסולידציה. רשימת המערכות בפרק 2 לעיל.

  - תפעול, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים למערכת החדשה / המשודרגת של מנהל תוכניות סיוע בדיור בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) מתחילת תקופת הדו-קיום ועד תום תקופת ההסכם.

חלוקת האחריות

חלוקת האחריות בין הספק הזוכה למזמין מפורטת מסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.

שינויים בהיקף השירותים

כל שינוי בהיקף השירותים שהספק מחויב בהם יבוצע ויתומחר בהתאם להצעתו הכספית ולמנגנוני ההוספה/גריעה המפורטים בפרק 5.

פיתוח של מערכות/יישומים אשר אינם נכללים במסגרת האפיון המפורט של המערכת החדשה יבוצע בהתאם לכללים המפורטים בסעיף ‏‏‏4.4.3.

למען הסר ספק, לא יהיה בשינויים בהיקף השירותים כדי לגרוע ממחויבותו של הספק לעמוד ברמת השירות המפורטת בסעיף ‏4.5 ובנספח 4.5 הסכם רמת שירות (SLA) שלהלן (לדוגמה: הוספת מודולים ו/או רכיבים חדשים לא תיגרע ממחויבות הספק לעמידה במדדי רמת שירות כגון תדירות תקלות, התאוששות מתקלות, ביצועי מערכת וכדו').

שלבי המימוש

- הפרויקט מחולק למספר תתי פרויקטים (Epics) כמפורט בסעיפים ‏2.0.2 עד ‏2.0.7 לעיל.

- כמפורט בסעיף ‏2.8.5, ס"ק י' המשרד עובד עפ"י מתודולוגיית Agile ושלבי המימוש במסגרת תוכנית העבודה שתוצג במענה המציע לסעיף ‏4.3.4 שלהלן תיבנה בהתאם.

להלן דגשים לשלבי הפרויקט השונים

אפיון על (HLD) לכל תתי-הפרויקטים (Epics)

  - תכולה

תיחום המערכת ותכולת הפרויקט ובכלל זה ביצוע אפיון על (HLD) לכלל מרכיבי המערכת, לרבות למרכיבים שלהלן :

  - ארכיטקטורת תוכנה בתצורה הסופית ומפת דרכים (Roadmap) לתהליך ההסבה מהתצורה הנוכחית לארכיטקטורה הסופית.

  - ארכיטקטורה חומרה: דרישות חומרה עבור המשרד על מנת לאפשר ולהריץ את המערכת המשודרגת / החדשה בסביבת ה OpenShift, בסביבות הפיתוח, הבדיקות והייצור.

  - פירוט שיטת האינטגרציה של כל אחת מהחבילות ומוצרי תוכנה שישולבו בפתרון בסביבות הפיתוח, הבדיקות והייצור לרבות:

- כלי CASE (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.2).

- אוטומציה של בדיקות UI (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.1).

- כלי אוטומציה לבדיקות ממשקים / API Testing (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.2).

- אינטגרציה לספק / שירות רב ערוצי לשליחת מסרונים והודעות WhatsApp (כמפורט בסעיף ‏3.2.5.1).

- מערכת מסייעת בזמן אמת (EPSS) (כמפורט בסעף ‏3.2.5.2).

- ניטור אפליקטיבי / Application Performance Monitoring (APM) (כמפורט בסעיף ‏3.2.6.2).

  - בניה ואישור של תבניות עבודה בכל הקשור לאפיונים המפורטים, בדיקות התוכנה, פיתוח רכיבי תשתית וממשקים, הדרכה, הטמעה ומסמכי תיעוד.

  - העמקה ופרוט תוכנית העבודה הכללית שהוגשה במענה לסעיף ‏4.3.4 במכרז לתוכנית עבודה אופרטיבית עפ"י מתודולוגיית Agile:

- הפרויקט יחולק לתתי-פרויקטים (Epics).

- כל תת-פרויקט יחולק לחבילות עבודה (Features).

- מול כל חבילת עבודה תיבנה תוכנית בדיקות (Test Plan).

  - גיבוש תפיסת ממשק המשתמש (Concept UI) באמצעות מומחהUI/UX  באופן שמתאים למגוון ערוצים (Desktop ו/או Mobile) כמפורט בסעיף ‏2.4 והעברה שלה לאישור של המשרד.

  - בניה ואישור של תוכנית ניהול סיכונים מפורטת עבור הפרויקט.

  - תוצרים

- מסמך אפיון על (HLD) לאישור הלקוח בהתאם למפורט לעיל.

- תבניות מסמכי פרויקט לאישור הלקוח.

- תכנית פיתוח והקמה מעודכנת.

- תפיסת ממשק המשתמש (Concept UI) מאושרת ע"י המשרד.

  - תנאים לסיום שלב אפיון על (HLD)

אישור בכתב של המזמין לכל התוצרים המפורטים בסעיף ב' לעיל.

אפיון, פיתוח ובדיקות מסירה

תהליך האפיון, הפיתוח וביצוע בדיקות המסירה רלבנטי לכל תת-חבילת עבודה בנפרד.

- תכולה

- עם תחילת המימוש של חבילת עבודה תוכן תוכנית עבודה מפורטת אשר תכלול פירוק התכולה של חבילת העבודה (Feature) לתתי חבילות (Stories) ופרוק התכולה של כל תת-חבילה לתכולה שתמומש במסגרת מחזורי עבודה (Sprints) בני שבועיים קלנדאריים לכל היותר כאשר בכל מחזור עבודה תמומש לפחות תת-חבילה (Story) אחת.

- כל מחזור עבודה (Sprint) יכלול שלבים פנימיים של אפיון מפורט של התכולה הנכללת בו, פרוק התכולה למשימות (Tasks) עבודה (פיתוח, אינטגרציה, בדיקות מסירה וכדו').

- בניה, במקביל לאפיון המפורט של תוכנית בדיקות מסירה (Test Suit) ובניית משימות הבדיקה (Test Cases) אל מול משימות הפיתוח בהתאמה. עמידה מוצלחת בבדיקות מסירה של מחזור העבודה תהיה בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:

| סוג תקלה | הגדרה | כמות מותרת כתנאי לסיום בדיקות מסירה |
| --- | --- | --- |
| קריטית | א תקלה הפוגעת ביכולת לחשב זכאות (לא ניתן לחשב ו/או חישוב שגוי) ט. תקלה הפוגעת ביכולת המערכת להעביר את הסיוע לזכאים ג. תקלה המשבשת את פעילות קבלת הקהל (חברות סיוע בשכ"ד / משכנות) ד. תקלה המשבשת את הנתונים בבסיס הנתונים. ה. תקלת אבטחת מידע ו. נפילת מערכת שאינה מאפשרת הפעלה תקינה של התכולה שפותחה במסגרת מחזור עבודה (Sprint). ז. תקלה המשביתה תהליך עבודה / Use Case מרכזי במערכת ואין אפשרות לעקוף אותה. | אפס תקלות |
| חמורה | א. תקלה המשביתה תהליך עבודה / Use Case מרכזי במערכת, אך ניתן לעקוף אותה. ב. תקלה המשביתה תהליך עבודה / Use Case משני במערכת ואין אפשרות לעקוף אותה. ג. תקלת ביצועים – אי עמידת המערכת בדרישות הביצועים המפורטות בנספח 4.5 - הסכם רמת שירות (SLA), בסעיף ‏3.3. | אפס תקלות |
| בינונית | א. אי נוחות בעבודה עם המערכת הגורמת לפגיעה ביעילות ואיכות השירות. ב. תקלה המשביתה תהליך עבודה / Use Case משני במערכת אך ניתן לעקוף אותה. | יקבע במסגרת ה HLD ע"י המשרד |
| קלה | תקלה לא פונקציונאלית ברמת ממשק משתמש הגורמת אי נוחות במתן השירות ללא פגיעה ברמת התפוקה של העובד. | יקבע במסגרת ה HLD ע"י המשרד |

- עמידה בהצלחה בבדיקות מסירה של כל התכולה של תת-חבילה (Story) תהווה תנאי להעברה של תת-חבילה זו לבדיקות קבלה של המזמין. כחלק מבדיקות המסירה יידרש הספק לבצע בדיקת ביצועי מערכת ולוודא כי התכולה הכלולה בתת-החבילה עומדת בדרישות הביצועים המוגדרות בהסכם רמת השירות (SLA).

- בסיום כל תת-חבילה (Story) יוגש תיעוד מסודר של כל התכולה שבוצעה והמזמין יבצע בדיקות קבלה לתת-החבילה כולה כמקשה אחת.

- בסיום כל תת-חבילה (Story) יידרש הספק לכסות את התהליכים המרכזיים בתת- החבילה, בהתאם להגדרת המשרד על פי שיקול דעתו הבלעדי, בתסריטי אוטומציה שיאפשרו בדיקות רגרסיה לתכולה שפותחה בצורה מהירה ויעילה. תסריטי האוטומציה ימומשו הן עבור ממשק המשתמש (על בסיסSelenium  כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.1) והן עבור ממשקי API (על בסיס הפתרון שיציע הספק הזוכה כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.2).

- בסיום כל תת- פרויקט (Epic) יידרש הספק לבצע בדיקות אבטחת מידע באמצעות ספק מתמחה אשר יבצע סקר קוד (בנוסף לסקר הקוד שמבצע הספק באופן שוטף).

- בסיום כל תת- פרויקט (Epic) יידרש הספק לבצע מבחני חדירה (PT) באמצעות ספק מתמחה אשר מעבר שלהם בהצלחה, לאחר תיקון כל הליקויים ומבחני חדירה חוזרים, יהוו תנאי לסיום התת-פרויקט.

- בסיום כל תת-פרויקט פרויקט (Epic) יידרש הספק לספק אישור מגוף מוסמך לעניין נגישות לעמידת תת-הפרויקט בדרישות תקן ישראלי 5568.

- תוצרים

- ברמת כל תת-חבילה (Story) התוצר הוא כיסוי של מלוא התכולה הפונקציונלית ועמידה בהצלחה בבדיקות מסירה של תכולת העבודה.

- מסירת ממסכי תיעוד ותפעול מלאים (בהתאם לפרוט שבסעיף ‏‏4.6) לכל רכיבי תת-החבילה.

- תנאים לסיום חבילת עבודה

אישור בכתב של המזמין לכל התוצרים המפורטים בסעיף ב' ברמת תת-חבילת עבודה שנמסרה ללקוח לאישור.

בדיקות קבלה (UAT)

- תכולה

- ביצוע בדיקות קבלה לכל תת-חבילת עבודה (Story) שסיימה בהצלחה בדיקות מסירה יבוצעו ע"י עובדי משרד רלבנטיים ממקום עבודתם במשרד (לא תידרש הגעה פיזית לאתר הפיתוח של הספק).

- כל תקלה שתזוהה תועבר אל הספק לתיעוד במערכת הממוחשבת לניהול בדיקות (Azure DevOps).

- לכל תקלה שתזוהה ותועדה תיפתח משימה מתאימה לצוות הפיתוח לתיקון הבאג.

- המשרד יבצע מספר סבבי בדיקות קבלה עד לעמידת תת-החבילה (Story) בדרישות לסיום בדיקות המפורטות בסעיף ‏‏4.0.5.3 א' ס"ק 4 לעיל.

- תוצרים

- תיעוד בדיקות לכל סבב (ביניים) במערכת ניהול הבדיקות (Azure DevOps).

- דו"ח בדיקות קבלה סופי (STR) המצביע על כך שהתכולה הנכללת בתת-החבילה (Story) סיימה בהצלחה בדיקות (עמדה בקריטריונים המפורטים בסעיף ‏‏4.0.5.3 א' ס"ק 4 לעיל) וניתן לשלב אותה בייצור.

- תיעוד מלא (אפליקציה) של רכיבי המערכת שנכללים בתת-החבילה.

- סיום הדרכות לעובדי המשרד המשתמשים בתכולת תת- החבילה.

במהלך ביצוע בדיקות קבלה ע"י המשרד, הספק יקצה איש קשר (בודק) אשר יהיה:

זמין באופן מידי לכל פניה טלפונית ו/או שיחת Video Chat עם הבודקים מטעם המזמין.

הגעה תוך יום עבודה לכל היותר במידת הצורך לאתר המזמין.

- תנאים לסיום שלב בדיקות הקבלה (לכל תת-חבילת עבודה בנפרד)

אישור בכתב של המזמין לתוצרים הבאים :

- דו"ח STR סופי לבדיקות קבלה של תת-חבילת העבודה המצביע על כך שהתכולה שבמסגרת חבילת העבודה עמדה בקריטריונים לסיום בדיקות קבלה, לרבות עמידה בבדיקות ביצועים.

- קבלת תיעוד מלא ומערכי הדרכה מוכנים עבור הדרכת המשתמשים הרלבנטיים).

הדרכה והטמעת מערכת

- תכולה

היקפי המשתמשים אשר להם יידרש הספק לבצע הדרכות מפורטים בסעיף ‏2.9.1 לעיל.

המשתמשים בפועל להם יידרש הספק לבצע הדרכה והטמעה תלויים בתכולה של כל תת-חבילה שתימסר למשרד.

הדרכה

במשרד מספר סוגי משתמשים כמפורט בסעיף ‏2.2 לעיל. להלן מספר עקרונות על בסיסן יבוצעו פעולות הדרכה בפרויקט:

- למנהלים (ראש מנהל, מנהל אגף, מנהל תחום, מנהל מחוז) יבוצעו הדרכות אישיות במקום עבודתו של המודרך ובתאום עימו.

- לעובדי המשרד יבוצעו הדרכות מרוכזות. ההדרכות יינתנו במודל מתוקשב (שיחת VC למספר של עד 10 משתמשים) או באתרי המשרד (במטה או במחוזות בהתאם לעניין) בקבוצות של עד 20 משתמשים בהתאם להחלטת המשרד.

- לעובדי חברות סיוע בשכ"ד יבוצעו הדרכות מרוכזות. ההדרכות יינתנו במודל מתוקשב (שיחת VC למספר של עד 10 משתמשים) או במיקום אחר שיקבע ע"י המשרד בקבוצות של עד 20 משתמשים בהתאם להחלטת המשרד.

- כחלק מפיתוח ההדרכה ומתהליכי ההטמעה המשרד מצפה כי הספק ייעזר במערכת המסייעת בזמן אמת (EPSS) אותה יטמיע הספק במשרד כמפורט בסעיף ‏3.2.5.2.

- הספק ישלב בהדרכות המערכת סרטוני הדרכה ולומדות קצרים וממוקדים אשר מסבירים אודות שיטת הביצוע ותהליך העבודה של משימה נפוצה במערכת. במהלך בניית תוכנית ההדרכה וההטמעה יוגדרו הנושאים עבורם יוכנו הלומדות.

הטמעה

- הטמעה לעובדי חברות סיוע בשכ"ד תבוצע כחלק מתת הפרויקט (Epic) של החלפת אפליקציית החברות (תיאור מפורט בסעיף ‏2.0.3.1 לעיל). בכל העלאת חבילת עבודה (Feature) יבוצע סבב הטמעה במשרדי החברות.

- לצורך תכנון ההטמעה ניתן לתכנן הטמעה טורית חברה אחר חברה, כאשר כל סבב הטמעה יכלול נוכחות פיזית של מטמיעים במשרדי החברה וליווי של 3 ימי הטמעה לחבילת עבודה, כאשר יוצב באתר מטמיע אחד לכל 10 עובדי חברת סיוע בשכ"ד.

- לאחר 3 ימים אלו תינתן הטמעה מרוכזת מרחוק בהתאם לצורך מאתר הספק בצורה מתוקשבת (שיחת VC כולל שיתוף מסך והסברים) או טלפונית בהתאם לבחירת הפונה למשך 7 ימי עבודה נוספים. לאחר מכן פניות יופנו למרכז התמיכה (Help Desk) שיעמיד הספק כמפורט בסעיף ‏4.4.2 שלהלן.

- הטמעה לעובדי המשרד, ככל שתידרש ע"י המשרד, תבוצע ע"י צוות מטמיעים של הספק עפ"י תוכנית עבודה שתיבנה ע"י הספק ותאושר ע"י המשרד. עלות הטמעה זו בהתאם למנגנון שו"ש שבסעיף ‏4.4.3 שלהלן.

- תוצרים

- ביצוע הדרכות והטמעות בהתאם למפורט בסעיף א' לעיל.

- נוכחות של מטמיעים מטעם המציע באתר הלקוח / חברת סיוע בשכ"ד עפ"י המפורט בסעיף א' לעיל.

- כיסוי תהליכים מרכזיים באמצעות כלי ה EPSS ו/או באמצעות סרטוני הדרכה ו/או לומדות.

- תנאים לסיום שלב הטמעת המערכת

- סיום ההדרכות.

- סיום ליווי של באתר הלקוח / חברת סיוע בשכ"ד בהתאם למפורט לעיל.

- סיום ליווי מתוקשב של תהליך ההטמעה בהתאם למפורט לעיל.

גורמים מעורבים

המציע (S)

שביעות רצון של לקוחות המציע (S)

המשרד יפנה לגופים הכפופים לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 עבורם ביצע המציע (מגיש ההצעה או ישויות משפטיות שמוזגה לתוכו) בעשר השנים האחרונות פרויקטים של הקמה ותחזוקה של מערכות ארגוניות בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) בהיקף דומה (אתרים ומשתמשים) לפרויקט זה לצורך קבלת חוות דעת.

זהות הגופים אליהם פנה המזמין וזהות אנשי הקשר אשר סיפקו את חוות הדעת יהיו חסויים ולא ימסרו למציע בשום שלב שהוא, לרבות במקרה של עיון בהצעה זוכה כמפורט בסעיף ‏0.10.3.

המשרד יהיה רשאי להעניק חוות דעת בקשר למציע אשר סיפק לה שירותים העונים לקריטריונים המפורטים לעיל.

ניסיון בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (S)

- המציע רשאי להציג ניסיון מקצועי נוסף (מעבר לזה אשר הוצג במענה לתנאי הסף) בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), במסגרת טבלה מספר 1 בנספח 4.1.1 - תצהיר בדבר ניסיון המציע.

- על מנת לזכות בניקוד איכות, המציע רשאי להציג ניסיון באמצעות עד 3 לקוחות לדוגמה נוספים מעבר ללקוח לדוגמה הנדרש בתנאי הסף (שבסעיף ‏0.1.3), כאשר כל אחד משלושת לקוחות אלו יעמוד בתנאים המפורטים להלן:

- השירותים נתנו למשך 3 שנים רציפות בין ה- 01/01/2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

- היקף השירותים השנתי עמד על לפחות 5 מיליון שקל בשנה (ללא מע"מ).

- השירות ניתן באמצעות צוות של לפחות 5 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8).

- ככל שפרט המציע יותר משלושה לקוחות נוספים, ינוקדו שלושת הלקוחות הראשונים לפי סדר הופעתם בטבלה מספר 1 בנספח 4.1.1.

- מילוי התצהיר כמפורט בטבלה מספר 1 בנספח 4.1.1 מהווה תנאי לניקוד הלקוח במפ"ל (כמפורט בסעיף ‏‏2.2‏ במפ"ל).

ניתן להציג ניסיון מקצועי של קבלן משנה של המציע ו/או של חברת בת של המציע ובלבד שהמציע עומד בתנאים שלהלן:

א.	המציע יצרף להצעתו תצהיר כי נחתם הסכם מחייב לאספקת שירותים בין המציע לקבלן המשנה ו/או לחברת הבת של המציע והמציע יצרף העתק של העמוד הראשון ושל עמוד החתימות של ההסכם כנספח לתצהיר.

ב.	המציע מתחייב כי ככל שיזכה, ספק המשנה / חברת הבת שנכללים בהצעת המציע יבצעו את השירות בפועל.

ניסיון בביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי (S)

- המציע רשאי להציג ניסיון מקצועי נוסף (מעבר לזה אשר הוצג במענה לתנאי הסף) בביצוע של פרויקטים של שדרוג טכנולוגי בישראל, במסגרת טבלה מספר 2 בנספח 4.1.1 - תצהיר בדבר ניסיון המציע.
לעניין סעיף זה יחשב פרויקט כי בוצע בישראל ככל והפרויקט בוצע עבור לקוח בישראל, וצוות הפרויקט אשר ביצע את הפרויקט הינו שצוות ישראלי שביצע את מלוא העבודה מישראל.

פרויקטים שבוצעו על ידי ו/או בשיתוף צוותים מחוץ לישראל (של המציע או של ספק משנה מטעם המציע) אינם עונים לדרישות סעיף זה.

- על מנת לזכות בניקוד איכות, המציע רשאי להציג ניסיון באמצעות עד 3 לקוחות לדוגמה נוספים מעבר ללקוח לדוגמה, הנדרש בתנאי הסף (שבסעיף ‏0.1.4), כמפורט להלן:

- מבצע העבודה הינו הגורם אשר שהוצג במענה המציע לטבלה 2 בנספח 0.1.2.

הצגה של פרויקטים שבחלקם בוצעו ע"י המציע ובחלקם ע"י קבלן משנה מטעמו לא תזכה את המציע בניקוד נוסף.

- השדרוג הטכנולוגי של המערכת התבצע אל תשתית מודרנית מבוססת מיקרוסרביסים אשר מומשו ונארזו כקונטיינרים.

- הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

- ככל שפרט המציע יותר משלושה לקוחות נוספים, ינוקדו שלושת הלקוחות הראשונים לפי סדר הופעתם בטבלה מספר 2 בנספח 4.1.1.

- מילוי התצהיר כמפורט בטבלה מספר 2 בנספח 4.1.1 מהווה תנאי לניקוד הלקוח במפ"ל (בסעיף ‏‏2.3‏ במפ"ל).

ניסיון בביצוע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבורי (S)

- המציע רשאי להציג ניסיון מקצועי שלו בביצוע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבורי עבור לקוחות בישראל, במסגרת טבלה מספר 3 בנספח 4.1.1 - תצהיר בדבר ניסיון המציע.

- על מנת לזכות בניקוד איכות, המציע רשאי להציג ניסיון באמצעות עד 3 לקוחות לדוגמה, כמפורט להלן:

- ההגירה התבצעה מתשתית מקומית (On Premise) אל תשתית הענן של אחד מהזוכים במכרז הענן הממשלתי (מכרז נימבוס): AWS (Amazon Web Services) או GCP (Google Cloud Platform).

- הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

- היקף השירותים שנרכשו מספק הענן בסיום פרויקט המיגרציה עמד על לפחות 250,000₪ בשנה.

- ככל שפרט המציע יותר מארבעה לקוחות לדוגמה, ינוקדו ארבעת הלקוחות הראשונים לפי סדר הופעתם.

- מילוי התצהיר כמפורט בטבלה מספר 3 בנספח 4.1.1 מהווה תנאי לניקוד הלקוח במפ"ל (כמפורט בסעיף ‏‏2.4‏ במפ"ל).

ניתן להציג ניסיון מקצועי של קבלן משנה של המציע ו/או של של חברת בת של המציע ובלבד שהמציע עומד בתנאים שלהלן:

א.	המציע יצרף להצעתו תצהיר כי נחתם הסכם מחייב לאספקת שירותים בין המציע לקבלן המשנה ו/או לחברת הבת של המציע והמציע יצרף העתק של העמוד הראשון ושל עמוד החתימות של ההסכם כנספח לתצהיר..

ב.	המציע מתחייב כי ככל שהמשרד יבחר לבצע את התכולה האופציונאלית המפורטת בסעיף 2.0.3.2 ד' למכרז (מיגרציה לענן) ספק המשנה / חברת הבת שנכללות בהצעת המציע יבצעו את השירות בפועל.

ג.	שהשירותים יינתנו בהתאם למענה הספק לטבלה 5.1.1 ב'.

ספקי / קבלני משנה (S)

- המציע רשאי לשלב קבלן משנה בהצעתו לטובת תת-פרויקט השדרוג הטכנולוגי (המפורט בסעיף ‏2.0.3 לעיל).

- מובהר, כי אין בשילוב קבלן משנה בכדי להסיר מאחריותו המלאה והכוללת של המציע לכלל התוצרים והשירותים נשוא מכרז זה והמשרד רואה בספק אחראי יחיד ובלעדי להספקת מלוא השירותים הנדרשים ברמת השירות הנדרשת.

- אם בחר המציע לשלב קבלן משנה כאמור לעיל, עליו להציג את מלוא הפרטים הנדרשים בסעיף ‏4.1.1.3 לעיל בהתאמות הנדרשות. קבלן המשנה יידרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים בפרק 0, סעיף ‏0.1.4 לעיל. אם בחר שלא לשלב קבלן משנה, יציין זאת המציע במפורש במענה לסעיף זה.

- מובהר כי המשרד יהיה רשאי שלא לאשר קבלן משנה כלשהו ו/או לדרוש סילוקו של כל קבלן משנה ו/או החלפתו או החלפת מי מעובדיו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- במקרה בו זכה מציע שהתקשר עם קבלן משנה, יחולו כל דרישות החוזה ודרישות אבטחת המידע המחייבות את המציע גם על קבלן המשנה.

- אם בחר המציע להתקשר עם קבלן משנה, בהתאם להוראות סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו כתב התחייבות של קבלן המשנה מטעמו, חתום בידי מורשי החתימה מטעם קבלן המשנה ומאושר על ידי עו"ד, בנוסח המצורף כנספח 4.1.2, ללא כל שינוי או הסתייגות, כי ביכולתו לספק את השירותים אשר עליו לספק במסגרת הצעת המציע, וכי הוא מתחייב לבצע את חלקו בהסכם, אם תזכה הצעת המציע. כמו כן, תיכלל בכתב התחייבות זה התחייבות בדבר אספקת השירותים ישירות למשרד בתנאים זהים או בתנאים המיטיבים עם משרד השיכון באם יידרשו לעשות זאת ע"י המשרד.

צוותי הפרויקט (I)

כללי (M)

שימור עובדי מפתח של הספק הנוכחי (M)

- הספק שיזכה מחויב לקלוט לתקופה שלא תפחת מ 18 חודשים את כל עובדי המפתח המפורטים להלן בכפוף להסכמתם לכך:

| # | תפקיד | מספר עובדים כולל | מספר עובדי מפתח שחובה (1) לקלוט מתוכם |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מבוטל | מבוטל | מבוטל |
|  | מנהל פיתוח | 1 | --- |
|  | מנהל תוכניות עבודה ותהליכי CI/CD | 1 | 1 |
|  | ר"צ מנתחי מערכות (3) | 0 | 0 |
|  | מנתחי מערכות | 3 | 1 |
|  | ר"צ פיתוח | 3 | 3 |
|  | מפתחים | 10 | 5 |
|  | ר"צ בדיקות | 1 | --- |
|  | בודקים | 6 | 1 |
|  | מפתחים המתחזקים את מערכת משכנתאות (2) | 2 | 1 |
|  | תמיכה | 2 | --- |
|  | מנהל תהליכי אצווה ותשלומים | 1 | 1 |

הערות

    - אין מניעה לקלוט את יותר מהמפורט בטור זה. לשיקול דעת המציע.

    - חובה לשמר עובדים אלו לפחות עד החלפת מערכת המשכנתאות הקיימת.

    - מבוטל.

    - היקף הצוות הנוכחי אינו כולל את כל המשרת הנדרשות במסגרת האיוש המינימאלי (לדוגמה ר"צ מנתחי מערכות ). בנוסף, היקף הצוות לשימור נמוך מהיקף האיוש המינימאלי הנדרש מהמציע כמפורט בנספח 4.2.2 (איוש) בטבלה 4.2.3. הספק הזוכה יידרש להשלים כל בעלי התפקידים הנדרשים (לפחות עד האיוש המינימאלי או יותר) בהתאם למענה שלו לנספח 4.2.2 במהלך תקופת החפיפה (כהגדרת בסעיף ‏0.2.14 לעיל) .

- הספק יפנה לעובדים אשר זהותם תיחשף בפניו לאחר הזכייה ויציע להם לעבור ולעבוד במסגרתו.

- הספק לא יוכל להציע לעובדים אלו (עובדי המפתח שעליו לקלוט ו/או עובדים נוספים של הספק הנוכחי אותם הוא מעוניין לקלוט) שכר ו/או תנאי העסקה הנופלים מהמשכר ו/או תנאי ההעסקה הקיימים.

- היה ומי מעובדי המפתח אינו מעוניין להיקלט אצל הספק, יידרש הספק להציב אנשי צוות חליפיים בהתאם לאמור בסעיף ‏4.2.4.

- בחלוף תקופת זמן זו יהיה הספק רשאי לפנות אל המזמין בבקשה להחלפת מי מעובדים אלו בעובדים אחרים מטעמו. העובדים החליפיים אותם יציע הספק למזמין יעמדו בדרישות סעיף ‏4.2.4 ולא יפלו ברמתם המקצועית (ותק וניסיון) מהעובדים המוחלפים.

- מובהר כי טרם הצבת עובדים חליפיים, נדרש הספק להציגם לנציג המשרד, לזמנם לראיון אישי עם נציג המשרד ולקבל אישורו.

- התחלת עבודתם מותנית בהסכמה מראש ובכתב של המשרד, המשרד רשאי שלא לאשר מי מהעובדים החליפיים לפי שיקול דעתו.

נותני השירותים (M)

- בכל אחד מהתחומים:

  - פיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ

  - ביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי

  - ביצוע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבורי

הפעילות תבוצע ע"י גורם אחד אשר לפחות 80% מהצוות הרלבנטי לפעילות זו יהיו עובדיו.

ניתן לשלב עד 20% מהיקף הצוות גם עובדים של ספק נוסף לרבות חברות בקבוצת המציע, מבלי שיש בדבר בכדי לגרוע, כמובן, מאחריות המציע.

למען הסר ספק לא יהיו יחסי עובד מעביד בין המדינה ו/או עורך המכרז ו/או המשרד ונותני השירותים מטעם הזוכה.

- כל נותני השירותים, הן במסגרת יחסי עובד מעביד והן עובדי קבלן המשנה מטעמו והן בכל מסגרת אחרת, יתחילו במתן השירותים רק לאחר בדיקת התאמתם (בהתאם למפורט בסעיף ‏4.2.4, לתפקיד הרלבנטי אליו מיועד נותן השירותים) וקבלת אישור בכתב מהמזמין, ולאחר חתימה על הסכם סודיות אישי (המצ"ב כנספח 24 לחוזה) ולאחר חתימה על והתחייבות בעניין קניין רוחני (המצ"ב כנספח 25.4 לחוזה).

- בכוונת המזמין לראיין כל אחד מחברי הצוות כחלק מתהליך בדיקת ההתאמה. מועמד אשר אינו עומד תואם את דרישות התפקיד, לא יוזמן לראיון והליך בדיקת ההתאמה עבורו יופסק.

- בעת הבדיקה רשאי המזמין לדרוש ולקבל את פרטי תולדות החיים שלהם, לפנות לממליצים ולפנות לגורמים חיצוניים לשם ביצוע מבחני התאמה לתפקידם, לבצע מבחני אמינות (עלות מבחן האמינות תהיה על חשבון הספק), הנ"ל הן בעת הקבלה לעבודה והן במהלך תקופת מתן השירותים.

- המשרד רשאי לדרוש מעובדים אלו לעבור סיווג ביטחוני בהתאם להגדרת התפקיד שלהם. הסיווג המינימאלי הנו סיווג לרמה 5.

- המזמין רשאי לא לאשר את נותני השירותים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי לתת נימוק כלשהו. אישור המזמין לנותן שירותים, אינו גורע מאחריות הספק והמחויבות שלו עפ"י דרישות המכרז וההסכם המצורף.

- מובהר כי בכל מקרה אין מהמזמין אחראי לפעילות כ"א מטעם הספק, בשום היבט והספק יהיה האחראי הבלעדי לכך.

- הספק מתחייב שהעובד מטעמו אשר מוצג כמועמד למשרד עבר את תהליך הגיוס הפנימי אצל הספק וכי הוא מודע למועד תחילת העבודה ולשכר המוצע לו ע"י הספק. מועמד שיגיע לראיון בניגוד לאמור לעיל לא יעבור את הריאיון.

- על כל העברה של עובד מתפקיד לתפקיד בתוך צוות הפרויקט חל האמור בסעיפים ג' ו- ו' לעיל והיא טעונה אישור מראש ובכתב של המזמין.

התחלת עבודה של נותן שירותים (M)

נותן שירותים שיבחר ע"י המזמין יעמוד לרשות המזמין תוך 30 ימים קלנדאריים ממועד חתימת החוזה או במועד מאוחר יותר שיאושר על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הפסקת עבודה / החלפת נותני-שירות ביוזמת המזמין (M)

המשרד רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של עובד הספק, או קבלן משנה מטעמו, במקרה כזה יפעל הספק באופן הבא:

- הספק יציג ללא דיחוי לאישור המשרד עובד מחליף, העומד בתנאים ובדרישות כמפורט בסעיף ‏4.2.4 לפי המכרז ולפי החוזה, שאינו נופל ברמתו המקצועית ובניסיונו מהעובד שהוחלף וזאת רק לאחר סיכם אתו את תנאי העסקתו. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את העובד המוצע (או ספק המשנה המוצע) לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק את החלטותיו.

- הספק ימלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השרות הנדרשת תוך 30 ימים קלנדאריים. במקרה בו ההחלפה נובעת מטעמים ביטחוניים תופסק העסקת העובד באופן מידי.

במקרה של הפסקת עבודה של נותן שירותים לפי דרישה של המשרד, על הספק לעדכן את המשרד ככל שהדבר צפוי להוביל להפסקה מוחלטת של העסקת נותן השירותים אצל הספק, ולאפשר למשרד להשתתף, ככל שימצא לנכון, בשימוע שיקיים הספק לאותו נותן שירותים.

יובהר כי אין באמור משום קביעה כי המשרד הוא מעסיק במשותף של נותן השירותים לכל דבר ועניין או אחראי גם לזכויותיו האחרות של נותן השירותים.

הפסקת עבודה / החלפת נותני-שירות ביוזמת הזוכה (M)

הספק מתחייב להודיע בכתב לנציג המזמין, לפחות 45 ימים מראש, על הפסקת העסקתו / החלפתו של ספק משנה או מי מנותני השרות מטעמו. החלפה כזו לא תבוצע ביוזמת הזוכה, אלא אם קיבל את הסכמת המזמין מראש.

נותן השירות המחליף לא ייפול בכישוריו ויכולתו מהמוחלף. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את ספק המשנה החליפי או נותן השירות החדש לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק את החלטותיו.

בכל מקרה בו יוחלף נותן שירות, בין אם ביוזמת המזמין ובין אם ביוזמת הזוכה, הן בתקופת ההקמה והן בתקופת התפעול והתחזוקה, באחריות הזוכה לוודא כי בוצעה העברת ידע מלאה בין נותן השירותים המוחלף למחליפו וכי מתקיים שימור ידע באופן מלא.

הוצאות בגין החלפת נותני-שירות (M)

המציע מתחייב לשאת בכל הוצאות שייגרמו לו ו/או למי מטעמו בגין החלפת מי מנותני השרות מטעמו, עפ"י בקשתו, או עפ"י דרישת הרשות, כולל הוצאות חפיפה בין נותני השירותים.

כח-אדם חליפי (M)

המציע מתחייב להעמיד כח אדם חליפי לנותני השירותים מטעמו בתקופת היעדרם מטעמי מחלה, חופשת לידה, שרות מילואים או כל היעדרות אחרת, בהתאם למחויבות הספק לעמידה באיוש מינימלי (כמוגדר בסעיף ‏0.2.31) כמפורט בסעיפים ‏4.2.2 ו- ‏4.2.3.

פעילויות גיבוש ולכידות חברתית (M)

- הספק מתחייב שכל מי מעובדיו ו/או העובדים מטעמו אשר יספקו שירותים למזמין, ישתתף בימי גיבוש ולכידות חברתית, סדנאות והכשרות. פעילות זו תבוצע בתאום מראש מול המשרד באופן שלא יפגע ברמת השירות. עלות ההשתתפות הכוללת בגין הוצאות ישירות (לא כולל שעות עבודה) לעובד, תעמוד על סך של 1,500 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה והספק יישא בעלות זו. עובדים שישתתפו בפעילויות גיבוש ולכידות חברתית יקבלו שכר מלא בגין ימים אלו ולא יזקפו לחובתם ימי חופשה בגין ההשתתפות.

- העלות המגולמת בעלות התפעול והתחזוקה השנתית לא תפחת ממכפלת מספר המשרות בצוות התפעול והתחזוקה המפורטת במענה הספק לטבלה 4.2.2 ב 1500 ₪ לכל משרה.

- כהספק יגיש למשרד דו"ח אחת לשנה אודות יציאת עובדי הספק לפעילויות גיבוש ולכידות חברתית. ככל ומי מעובדי הספק לא ישתתף בפעילות זו , מכל סיבה שהיא, הסכום שלא נוצל יוחזר כזיכוי כספי למשרד ויקוזז מעלות התפעול והתחזוקה השוטפת.

הדרכה והכשרה של נותני השירותים (M)

הספק נדרש להכשיר את נותני השירותים מטעמו כמפורט להלן:

- הספק יכין תוכנית הדרכה והכשרה לכל נותני השירותים מטעמו, בין אם הם עובדי הספק ובין אם הם עובדים של ספקי/קבלני משנה מטעמו.

- תוכנית ההדרכה וההכשרה תועבר לאישור המשרד בחודש ה 11 של כל שנת התקשרות, עבור השנה שלאחר מכן. התוכנית תכלול עבור על אחד מנותני השירותים את תחומי ההדרכה, משך ההדרכה, תכני ההדרכה ומועדי ההדרכה המתוכננים.

- המשרד יבחן את התוכנית והנו רשאי לשנות את אופן ההכשרה, משך ההכשרה ותכני ההכשרה בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לצרכים של המשרד.

- הספק יישא בעלות הישירה של ההכשרה (תשלום למבצע ההדרכה) עד לסך מצטבר של 3,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה לעובד.

- עובדים שישתתפו בפעילויות הכשרה מקצועית יקבלו שכר מלא בגין ימים אלו ולא יזקפו לחובתם ימי חופשה בגין ההשתתפות.

- ההדרכה תנוהל כ"בנק" לכלל עובדי הספק המספקים שירותים למזמין, כלומר בהתאם להחלטת המזמין עובד אחד של הספק יכול לצאת להדרכה בעלות של 6,000 ש"ח, ואחר לא לצאת להדרכה כלל. תקציב שלא נוצל יעמוד לרשות המזמין בשנה העוקבת וכך הלאה.

- הספק ימסור לידי המנהל מטעם המשרד דו"ח תכנון מול ביצוע של הדרכות בהתאם לתוכנית שאושרה כמפורט בסעיף ג' לעיל ויספק הסברים במקרה של אי עמידה בתוכנית עבור כל נותן שירותים בנפרד.

- הספק ימסור לידי המנהל מטעם המזמין אחת לשנה או בכל מועד שיידרש דו"ח ניצול כספי לקורסים המפרט את העובדים שיצאו להכשרות, רשימת הקורסים, משך ההכשרה והעלות הכספית.

- ככל שתקציב ההדרכה וההכשרה של נותני השירותים לא נוצל במלואו (3,000 ₪ לנותן שירותים לשנה, כמפורט בסעיף ד' לעיל), יתרת התקציב תתווסף לתקציב ההדרכה וההכשרה של השנה שלאחר מכן, או תוחזר כזיכוי כספי למשרד ותקוזז מעלות התפעול והתחזוקה השוטפת, בהתאם לבחירת המשרד.

כתב אישום (M)

הספק מתחייב להביא לידיעת המשרד מידע בדבר:

- כל כתב אישום התלוי ועומד כנגד המציע ו/או ספק משנה, המועסק במסגרת ההתקשרות עם המשרד, ככל שכתב האישום עוסק בעבירות שאותן הגדיר המשרד בכתב כעבירות שעליהן מחויב הספק לדווח. לא קבע המשרד מהן העבירות האמורות, ידווח הספק למשרד על כל עבירה, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך  לרבות עבירה לפי סעיפים 64 או 64א לפקודה זו.

- כל כתב תביעה בעילת רשלנות מקצועית וכן כל הרשעה של נותן שירותים, מיד עם היוודע לו עליהם.

עבודה בחירום (M)

מכיוון שהמשרד מחויב להמשיך בפעילות סדירה גם בעת קיום מצב חירום ו/או מצב מיוחד בעורף ומכיוון שפעילות המשרד תלויה בתפקוד תקין של מערך המחשוב שלו, על המציע להתחייב להמשיך ולספק את השירותים נשוא מכרז בשעת חירום מהאתר המרכזי או מאתר הגיבוי (DRP).

דיווח נוכחות (M)

- הספק יידרש להתקין שעוני נוכחות עבור עובדיו בכל אתרי המשרד ו/או אתרי הספק בהם יינתנו השירותים באופן קבוע.

- הספק יכלול בהסכמי ההעסקה בינו לבין עובדיו מחויבות של כל נותני השירותים לדווח נוכחות באמצעות שעונים אלו בלבד. לא יתקבל דיווח באופן אחר לרבות לא באמצעות מילוי דוחות נוכחות ו/או דיווח נוכחות סלולארי, למעט המפורט בסעיף ד' להלן. עובד שלא יסכים לדיווח נוכחות בשיטה זו לא יספק שירותים למשרד.

- נתוני הנוכחות יועברו באופן שוטף למשרד ותבוצע באמצעותם בקרה אחר עמידת הספק במחויבות שלו לאיוש מינימאלי בהתאם למפורט בנספח 4.2.2 בטבלאות 4.2.2 ו- 4.2.3 שלהלן.

- למשרד תהיה גישה בכל רגע נתון למערכת איסוף הנתונים משעוני הנוכחות שיתקין הספק כמפורט בסעיף א' לעיל, והוא יוכל להפיק את דו"חות הנוכחות בעצמו ללא מעורבות של הספק, ככל שיבחר בכך.

צוות התפעול והתחזוקה של הספק (S)

כללי (I)

הספק יהיה אחראי לספק שירותי תפעול, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, למערכות הקיימות ולמערכת החדשה / משודרגת שתחליף אותן לאורך כל תקופת ההסכם. השירותים יינתנו ע"י הספק בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), באחריות כוללת, עפ"י תפוקות בהתאם למפורט בסעיף ‏4.4 ובכפוף להסכם רמת שירות (SLA), החל מסיום תקופת החפיפה והעברת האחריות למציע ולאורך כל תקופת ההסכם.

הצוות יהיה אחראי הן לתפעול ותחזוקה של המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור והן לתפעול ותחזוקה של המערכת החדשה / המשודרגת.

שירותי התפעול והתחזוקה יינתנו הן למערכות המותקנות בחצרות המשרד, הן למערכות המותקנות בסביבת האירוח (Hosting) של מערך הדיגיטל והן למערכות בענן הממשלתי במידה והמשרד יבחר לבצע מיגרציה של המערכת החדשה / המשודרגת לענן.

הצוות יתבסס על עובדי הספק הנוכחי שייקלטו ע"י הספק הזוכה כמפורט בסעיף ‏4.2.1.1 והוא יורחב בהתאם לצרכים ולכישורים הנוספים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות המכרז.

בהתנעת הפרויקט עיקר המשימות של צוות זה יהיו בתפעול ותחזוקה של המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור וככל שיתקדם הפרויקט ורכיבים/מערכות קיימות יוסבו וישודרגו למערכת החדשה פעילות הצוות תתחלק בין תחזוקת המערכות הקיימות שעדיין בשימוש ותחזוקה של רכיבי המערכת החדשה אשר הופעלו בייצור עד החלפה מלאה של המערכות הקיימות.

איוש מינימאלי של צוות תפעול והתחזוקה (M)

האיוש המינימאלי של צוות התפעול והתחזוקה לא יפחת מהמפורט להלן:

| # | סיכום | איוש מינימלי (משרות) |
| --- | --- | --- |
| 1 | מנהל פרויקט | 1 |
| 2 | מנהל פיתוח | 1 |
| 3 | מנהל תוכניות עבודה ותהליכי CI/CD | 1 |
| 4 | ר"צ מנתחי מערכות | 1 |
| 5 | מנתחי מערכות | 3 |
| 6 | ר"צ פיתוח | 3 |
| 7 | מפתחים | 10 |
| 8 | ר"צ בדיקות | 1 |
| 9 | בודקים | 3 |
| 10 | מפתחים המתחזקים את מערכת משכנתאות | (*)2 |
| 11 | תמיכה | 1 |
| 12 | מנהל תהליכי אצווה ותשלומים | 1 |

(*)	מערכת משכנתאות ישנה תוצא משירות במהלך שלושת שנות ההתקשרות הראשונות ותוחלף בחדשה כמפורט בסעיף ‏2.0.4 לעיל. שתי המשרות המפורטות לעיל ייגרעו מהאיוש המינימאלי והיקף בנק השינויים והשיפורים השנתי משנה 4 ואילך יגדל בהתאם, כמפורט בסעיף ‏4.4.3 שלהלן.

כ"א המפורט לעיל מהווה התחייבות של הספק לאיוש מינימאלי. ככל וכ"א המפורט לעיל לא יספיק על מנת לעמוד בהתחייבות הספק עפ"י הנדרש במכרז לרבות עמידה ברמת השירות ו/או באספקת בנק השעות הכלול בסל הבסיס (כמפורט בסעיף ‏4.4.3 שלהן) הספק יידרש להגדיל את כ"א המספק שירותים למזין בהתאם.

לעניין עמידה באיוש מינימאלי הכוונה לנוכחות פיזית, 100% מהזמן, בימים ובשעות הפעילות המפורטים בנספח 4.5 – הסכם רמת שירות (SLA) בסעיף 1.2.1.

בעת תכנון היקף הצוות הנדרש, על הספק לכלול בצוות כח אדם יתיר על מנת לאפשר לו לעמוד בדרישות האיוש המינימאלי בכל רגע נתון במהלך שעות הפעילות.

המזמין יבקר את עמידת הספק בהתחייבות שלו לאיוש מינימאלי מעת לעת. בכל מקרה בו לא יעמוד הספק באיוש כ"א המינימאלי, כמפורט לעיל, מכל סיבה שהיא לרבות, היעדרות מטעמי מחלה, חופשת לידה או כל סיבה אחרת, המזמין רשאי לחייב את הספק בפיצוי מוסכם כמפורט בנספח 4.5 הסכם רמת שירות (SLA), בסעיף ‏3.5.

בתקופת הפרויקט כ"א המפורט לעיל מבצע משימות תחזוקה, שו"ש ומשתתף במימוש הפרויקט (כמפורט בסעיף ‏4.3.4.4.1 שלהן).

בסיום הפרויקט כ"א המפורט לעיל מבצע משימות תחזוקה ושו"ש.

צוות התפעול והתחזוקה המוצע (S)

המציע יציג במסגרת הצעתו את המבנה הארגוני המלא המוצע על ידו עבור צוות התפעול והתחזוקה במהלך תקופת הדו-קיום. בתרשים זה יוצגו אנשי מפתח שייקלטו מהספק הנוכחי, עובדים נוספים של המציע ועובדים של ספקי משנה בצורה שונה על מנת שיהיה ניתן להבדיל ביניהם.

המציע יציג בתרשים נפרד את המבנה הארגוני המלא המוצע על ידו עבור צוות התפעול והתחזוקה בסיום פרויקט השדרוג הטכנולוגי.

המציע יפרט את תחומי האחריות בינו לבין ספקי המשנה ככל ששולבו כאלו בהצעתו (עובדי ספקי משנה יוצגו בתרשים הארגוני בצורה שונה מעובדי המציע על מנת שיהיה ניתן להבדיל ביניהם).

המציע יצרף דברי הסבר לתרשים הארגוני המפרטים במדויק את תחומי האחריות עבור כל פונקציה במבנה הארגוני המוצע.

בכל הקשור לתפעול ותחזוקה של המערכת (אינו רלבנטי לשדרוג הטכנולוגי) על המציע לשמור על תמהיל שלא יפחת מ-

א.		מנתחי מערכות – מנתחי מערכות בלבד (כמפורט בסעיף ‏4.2.4.6 ס"ק ה' 1) ללא 
		מנתחי מערכות זוטרים.

ב.		מפתחים – 1 מפתח (כמפורט בסעיף ‏4.2.4.7 ח' 2) ל- 2 מפתחים זוטרים (כמפורט 
		בסעיף ‏4.2.4.7 ח' 3).

ג.		בודקים – 1 בודק (כמפורט בסעיף ‏4.2.4.9) ל- 2 בודקים זוטרים כמפורט בסעיף 
		‏4.2.4.10).

המציע יציג בנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.2 תוכנית עבודה מחייבת על פני ציר הזמן לאיוש כל התפקידים והמשרות בהתאם להתקדמות הפרויקט.

האיוש המינימאלי של צוות התפעול והתחזוקה לא יפחת מהמפורט בסעיף ‏4.2.2.2 לעיל (M).

מענה המציע לנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.2 מהווה התחייבות שלו לאיוש מינימאלי (כהגדרתו בסעיף ‏0.2.31) לאורך כל תקופת ההסכם (M)

צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של הספק (S)

הצוות יהיה אחראי על הסבת התשתיות הטכנולוגיות הקיימות ושדרוג ו/או פיתוח מחדש של רכיבי המערכת החדשה/המשודרגת של מנהל תוכניות סיוע בדיור.

הצוות יתבסס על עובדים ייעודיים של הספק אשר יגויסו לטובת פרויקט זה ויוכל להישען באופן חלקי על עובדי הספק הנוכחי שייקלטו ע"י הספק הזוכה כמפורט בסעיף ‏4.3.4.4.1 ג'.

בהתנעת הפרויקט עיקר המשימות של צוות זה יהיו בהכנת מסמכי ה HLD, עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, ביצוע פרויקט השדרוג הטכנולוגי והפיתוח מחדש של הרכיבים החדשים / נוספים.

המשרד מצפה כי בסיום הפרויקט אנשים מצוות זה ישולבו בצוות הספק הקבוע באתר ויעסקו במסגרת שירותי מיקור החוץ (Outsourcing) בביצוע שינויים ושיפורים במערכת החדשה ובפיתוח רכיבים נוספים שלא נכללות בתכולת הפרויקט (כמפורט בסעיפים ‏2.0.6 ו- ‏2.0.7 לעיל).

כמפורט בסעיף ‏4.3.4.4.1 על מנת לעמוד בתוכנית העבודה יידרש הספק לתזמן פעילויות במקביל (לדוגמה: ביצוע HLD למערכת במקביל לביצוע עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור). בהתאם לכך מצפה המשרד כי המבנה הארגוני שיציג הספק במענה לסעיף זה יכלול הפעלה של מספר צוותים של המציע במקביל, הן עבור עיצוב מחדש של תהליכי העבודה והן עבור פיתוח ושדרוג במקביל של מספר רכיבים / עולמות תוכן.

המציע יציג את המבנה הארגוני המלא המוצע על ידו עבור צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי במהלך תקופת הדו-קיום. בתרשים זה יוצגו עובדי הצוות החדשים / הנוספים, אנשי מפתח שנקלטו מהספק הנוכחי ושולבו (כמפורט בסעיף ‏4.3.4.4.1 ג') בצוות זה ועובדי ספקי משנה (ככל ששולבו כאלו בצוות). העובדים יוצגו בצורה שונה על מנת שיהיה ניתן להבדיל ביניהם.

המציע יפרט את תחומי האחריות בינו לבין ספקי המשנה ככל ששולבו כאלו בהצעתו.

המציע יצרף דברי הסבר לתרשים הארגוני המפרטים במדויק את תחומי האחריות עבור כל פונקציה במבנה הארגוני המוצע.

המציע יציג בנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3 תוכנית עבודה מחייבת על פני ציר הזמן לאיוש כל התפקידים והמשרות בהתאם להתקדמות הפרויקט מתחילת שלב ה HLD ועד סיום הפרויקט.

מענה המציע לנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3 מהווה התחייבות שלו לאיוש מינימאלי (כהגדרתו בסעיף ‏0.2.31) לאורך כל תקופת הפרויקט (M).

לעניין עמידה באיוש מינימאלי הכוונה לנוכחות פיזית, 100% מהזמן, בימים ובשעות הפעילות המפורטים בנספח 4.5 – הסכם רמת שירות (SLA) בסעיף 1.2.1.

בעת תכנון היקף הצוות הנדרש, על הספק לכלול בצוות כח אדם יתיר על מנת לאפשר לו לעמוד בדרישות האיוש המינימאלי בכל רגע נתון במהלך שעות הפעילות.

המזמין יבקר את עמידת הספק בהתחייבות שלו לאיוש מינימאלי מעת לעת. בכל מקרה בו לא יעמוד הספק באיוש כ"א המינימאלי, כמפורט לעיל, מכל סיבה שהיא לרבות, היעדרות מטעמי מחלה, חופשת לידה או כל סיבה אחרת, המזמין רשאי לחייב את הספק בפיצוי מוסכם כמפורט בנספח 4.5 הסכם רמת שירות (SLA), בסעיף ‏3.5.

כישורים מינימאליים של צוות הספק (M)

הספק יהיה אחראי לספק שירותי תפעול, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, למערכות הקיימות ולמערכת החדשה / משודרגת שתחליף אותן. השירותים יינתנו ע"י הספק בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), באחריות כוללת, עפ"י תפוקות ובכפוף להסכם רמת שירות (SLA), החל מסיום תקופת החפיפה והעברת האחריות למציע ולאורך כל תקופת ההסכם.

הצוות יהיה אחראי הן לתפעול ותחזוקה של המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור והן לתפעול ותחזוקה של המערכת החדשה / המשודרגת.

שירותי התפעול והתחזוקה יינתנו הן למערכות המותקנות בחצרות המשרד והן למערכות בענן הממשלתי במידה והמשרד יבחר לבצע מיגרציה של המערכת החדשה / המשודרגת לענן.

סעיפים ‏4.2.4.1 עד ‏4.2.4.12 שלהלן מגדירים דרישות מינימום מבעלי תפקידים. ככל שבמחירון כ"א המפורט בנספח 5 בטבלה 5.1.1 מופיעים בעלי תפקידים אשר לא מוגדרים עבורם כישורים מינימאליים בסעיף זה (4.2.2 על כל תת סעיפיו), בעל התפקיד אשר יבצע את העבודה בפועל יידרש לעמוד בדרישות הכישורים המפורטות במכרז חשכ"ל "16.2.11- הספקת שירותי מחשוב למשרדי ממשלה", בנספח ב למכרז (תיאורי תפקידים, ניסיון והשכלה).

ככל שהמציע בחר לשמר כח אדם קיים, ולכ"א הקיים אותו הוא מעוניין לשמר חסרות ההסמכות הנדרשות בסעיפים ‏4.2.4.1 עד ‏4.2.4.12, הספק יידרש להשלים את ההסמכות לעובדים אלו תוף 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט (S)

- מנהל הפעילות יועסק ביחסי עובד מעביד (מול הספק) ו/או כעובד עצמאי ("בחשבונית") ובלבד שהוא יועסק במשרה מלאה ובאופן בלעדי במשרד הבינוי והשיכון במתן השירותים בהתאם למכרז זה (101/2023). מנהל הפעילות לא יהיה רשאי להיות מועסק בפעילות אחרת של הספק (במשרד ו/או בכל מקום אחר) או של כל ישות משפטית אחרת.

- מנהל הפעילות יהיה אחראי לכלל פעילות הספק במשרד ולהספקת השירותים הנדרשים במכרז זה (101/2023) בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

- מנהל הפעילות יהיה אחראי על כל היבטי התפעול, התחזוקה, אספקת השירותים בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) ברמת השירות הנדרשת, במועד בהתאם לתוכנית העבודה, לניהול וטיפול בכוח האדם של הספק וספקי משנה מטעמו לרבות עמידת הספק בכל רגע נתון במחויבות שלו לאיוש מינימאלי כמפורט במענה הספק בנספח 4.2.2, לשימור הידע, גיוס עובדים חליפיים והכשרה שלהם במקרה של תחלופת עובדים, משמעת עובדים וכן לניהול האדמיניסטרטיבי של ההתקשרות מול המשרד כולל ניהול והתחשבנות כספיים לעניין חוזה זה.

- מנהל הפעילות יהיה אחראי על כל היבטי פרויקט השדרוג הטכנולוגי ועל עמידת הספק בתכולות הנדרשות בהתאם לתוכנית העבודה אותה הציג הספק במענה לסעיף ‏4.3.4.

- מנהל הפעילות יהיה בעל סמכות מטעם הספק להפעיל במקרים מיוחדים מומחים מקצועיים, ו/או להרחיב את צוות התפעול והתחזוקה ו/או את צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי בבעלי תפקיד נדרשים במקרים של עומס חריג או במקרי חירום, או במקרים מיוחדים, או במקרה של עיכוב בלוח הזמנים אליו התחייב הספק לביצוע פרויקט השדרוג הטכנולוגי והכל על מנת לשמור על רצף שירותי המחשוב ורמת השירות של שירותי המחשוב למשרד ועמידה בתוכנית העבודה של פרויקט השדרוג הטכנולוגי בכל הקשור למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- מובהר כי המשרד לא יסכים לקבל מנהל פרויקט, המשמש במועד האחרון להגשת הצעות כמנהל בכיר אצל המציע (מנהל אגף/יחידה וכדומה, מנהל חטיבה, סמנכ"ל או מנכ"ל). במקרה כזה, ידרוש המשרד את החלפתו כבר בשלב בדיקת איכות ההצעות, ולמציע לא תהיה טענה בנושא זה.

- מנהל פרויקט המוצע יהיה זמין בתוך 30 יום ממועד הודעת המשרד על זכיית המציע, והוא יועסק במשרה מלאה (100% משרה) במשרד.

- המציע רשאי לקלוט את מנהל הפעילות / מנהל האתר הנוכחי, או להציע מנהל אתר אחר מטעמו.

- מבוטל.

- ככל שהמציע בחר שלא לקלוט את מנהל הפעילות ולהציעו מועמדים אחרים מטעמו, על מועמדים אלו לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט לעמוד בדרישות שלהלן:

  - למועמד לתפקיד מנהל הפעילות יהיה ניסיון של חמש שנים לפחות (באופן מצטבר) ממועד הגשת מועמדותו למשרד בניהול פעילות מיקור חוץ של תפעל ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע מטעם ספק מיקור חוץ (Outsourcing) עבור ארגון שלו לפחות 500 לקוחות מחשוב (משתמשים העובדים על מערכות הארגון).

  - הצוות אותו ניהל המועמד לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל האתר כלל לפחות 15 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8).

משך הניסיון הנדרש הוא ברציפות ובמשרה מלאה. לא יתקבל עובד שעסק בייעוץ, ניהול לקוחות, או ניהול פרויקטים שסיפק שירותים / ביצע תפקיד עבור כמה לקוחות במקביל.

  - בעל ניסיון קודם בתפקידי ניהול פרויקטים בתחום התוכנה ו/או בניתוח מערכות ו/או בפיתוח תוכנה.

  - בעל הכרה מערכתית של תשתיות אפליקטיביות בארגונים גדולים. יתרון יינתן להיכרות עם מערכות התשתית הקיימות במשרד.

  - בעל יכולת עבודה מוכחת תחת מדדי שירות – SLA.

  - בעל יכולת תקשורת בין אישית טובה ומוכחת, יחסי אנוש טובים ודמות ייצוגית.

  - בעל יכולת אינטגרציה בין גורמי עבודה שונים, בסביבה מורכבת ומבוזרת.

  - בעל מודעות למתן רמת שירות גבוהה.

  - בעל יכולת עמידה בלחץ מקצועי תובעני ורצוף.

  - למועמד לתפקיד מנהל הפעילות תואר אקדמי מוכר בארץ באחד מהתחומים הבאים: ניהול מערכות מידע, מנהל עסקים, הנדסת תעשיה וניהול, מדעי המחשב, כלכלה וניהול, ו/או תואר רלבנטי אחר אשר יאושר ע"י המשרד.

- על מנהל הפרויקט המוצע לעמוד בדרישות שבנספח 0.3.8 (מפ"ל) –בסעיף ‏3.1 בציון משוקלל של 70% לפחות כציון עובר (M).

המציע רשאי לכלול בהצעתו שני מועמדים: מועמד ראשי ומועמד חלופי. מובהר כי באם לא עמד המועמד המוצע לתפקיד מנהל הפרויקט בציון המינימלי – ייבחן המועד החלופי.

המציע יהיה רשאי לשנות את המועמדים המוצעים על ידו (מועמד אחד או שני מועמדים) לאחר הגשת הצעתו באמצעות הודעה בכתב לוועדת המכרזים, וזאת עד ל- 10 ימי עבודה מהמועד שייקבע לראיון עם מנהל הפעילות כחלק מתהליך הערכת איכות הצעות. במקרה זה יהיה על המציע לצרף להצעתו את כל המידע הנדרש בהתאם למסמכי המכרז לגבי המועמד או המועמדים הסופיים מטעמו. המשרד יודיע על המועד האחרון לשינוי המועמדים לפחות עשרה ימים מראש. לאחר מועד זה המציע לא יהיו רשאי לשנות את המועמדים המוצעים מטעמו ללא אישורו של המשרד.

במקרה שחלפו יותר מ 6 חודשים בין מועד הגשת ההצעות ועד להודעת המשרד אודות הספק הזוכה, ובמידה ומנהל הפרויקט המוצע אינו מועסק יותר אצל המציע המשרד יאפשר לספק הזוכה להציע מועמד חליפי בהתאם למפורט להלן:

א)	המועמד החליפי יעמוד בכל דרישות המכרז המפורטות בסעיף זה (4.2.4.1), לרבות
	עמידה בציון איכות מינימאלי.

ב)	על החלפה זו יחולו הוראות סעיף 4.2.4.1 י' שלהלן.

תשומת לב המציעים כי בכל מקרה בו יוחלף מנהל הפרויקט במהלך תקופת ההתקשרות – יחולו התנאים המפורטים בסעיף 4.2.4.1 י' שלהלן והוראות סעיף 7.6.6 להסכם.

המציע יפרט לגבי כל מועמד לפחות 2 לקוחות לדוגמה באמצעותם יודגם ניסיונו של המועמד המוצע לתפקיד מנהל הפרויקט. עבור כל לקוח לדוגמה ימלא המציע את הטבלה המפורטת בנספח 4.1.1 בטבלה מספר 4. למען הסר ספק ניסיון יחשב כרלבנטי אך ורק אם המועמד היה מנהל הפרויקט בפרויקט המוצג אצל הלקוח לדוגמה.

על המציע לצרף להצעתו את קורות החיים של המועמדים לתפקיד מנהל פרויקט ההקמה.

- החלפת מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט

מנהל הפעילות הינו תפקיד קריטי להצלחת הפרויקט. בכל מקרה שבו הספק יבקש לסיים את העסקתו של מנהל הפעילות, מכל סיבה שהיא לרבות עזיבה, של מנהל הפעילות, בפרק הזמן שבין מועד הגשת ההצעות ועד להשלמת פרויקט השדרוג הטכנולוגי, המזמין רשאי לדרוש מהספק פיצוי מוסכם בסך 100 אלף ₪ לכל אירוע של החלפת מנהל הפעילות, למעט אם בוצעה החלפה בהתאם למפורט בס"ק 2 או 3 לעיל.

מנהל פיתוח (S)

- מנהל הפיתוח יהיה אדם (לא תאגיד) בעל כישורים מתאימים ובעל ניסיון מקצועי מתאים בתכנון בניהול צוותי פיתוח, הקמה ובדיקות של מערכת בהיקף וברמת מורכבות דומים לאלו של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- מנהל הפיתוח יועסק ביחסי עובד מעביד (מול הספק) ו/או כעובד עצמאי ("בחשבונית") ובלבד שזה יהיה בהיקף של משרה מלאה ובאופן בלעדי במשרד הבינוי והשיכון במתן השירותים בהתאם למכרז זה (101/2023). מנהל הפתוח לא יהיה רשאי להיות מועסק בפעילות אחרת של הספק (שמתקיימת במשרד ו/או בכל מקום אחר) או של כל ישות משפטית אחרת.

- מנהל הפיתוח יהיה בעל ניסיון ניהול קודם של 5 שנים לפחות בהובלת צוותי פיתוח שכללו צוות מקצועי בהיקף של לפחות 10 מנתחי מערכות, מפתחים ובודקים.

- מנהל הפיתוח יהיה בעל ניסיון בפיתוח מערכות על בסיס ארכיטקטורה מרובת שכבות מבוססת מיקרו-שירותים (Microservices) אשר מומשה באמצעות קונטיינרים.

- למנהל הפיתוח ניסיון קודם עם הסביבה הטכנולוגית של המשרד:

    - שכבת תצוגה WEB-ית מבוססת Angular.

    - פיתוח ב- dot.Net Core.

    - פיתוח מיקרו-שירותים שמומשו באמצעות Docker-formatted containers.

    - פיתוח והרצת מערכות בסביבת OpenShift.

    - עבודה מול Azure DevOps

- הכרות עם MS SQL Server,MySQL  ו- PostgreSQL.

- ניסיון מוכח בתהליכי CI/CD.

- מנהל הפיתוח יידרש לסנכרן בין השירותים של המערכת הישנה והחדשה.

המציע רשאי לכלול בהצעתו שני מועמדים: מועמד ראשי ומועמד חלופי. מובהר כי באם לא עמד המועמד המוצע לתפקיד מנהל הפיתוח בציון המינימלי – ייבחן המועד החלופי.

המציע יהיה רשאי לשנות את המועמד המוצע על ידו לאחר הגשת הצעתו באמצעות הודעה בכתב לוועדת המכרזים, וזאת עד ל- 10 ימי עבודה מהמועד שייקבע לראיון עם מנהל הפיתוח כחלק מתהליך הערכת איכות הצעות. במקרה זה יהיה על המציע לצרף להצעתו את כל המידע הנדרש בהתאם למסמכי המכרז לגבי המועמד הסופי מטעמו. המשרד יודיע על המועד האחרון לשינוי המועמדים לפחות עשרה ימים מראש. לאחר מועד זה המציע לא יהיו רשאי לשנות את המועמד המוצע מטעמו ללא אישורו של המשרד.

במקרה שחלפו יותר מ 6 חודשים בין מועד הגשת ההצעות ועד להודעת המשרד אודות הספק הזוכה, ובמידה ומנהל הפיתוח המוצע אינו מועסק יותר אצל המציע המשרד יאפשר לספק הזוכה להציע מועמד חליפי בהתאם למפורט להלן:

א)	המועמד החליפי יעמוד בכל דרישות המכרז המפורטות בסעיף זה (4.2.4.2).

ב)	על החלפה זו יחולו הוראות סעיף 4.2.4.2 ה' שלהלן והוראות סעיף 7.6.6 להסכם.

המציע יפרט לגבי כל מועמד 2 לקוחות לדוגמה באמצעותם יודגם ניסיונו של המועמד המוצע לתפקיד מנהל פיתוח. עבור כל לקוח לדוגמה ימלא המציע את הטבלה המפורטת בנספח 4.1.1 בטבלה מספר 5. למען הסר ספק ניסיון יחשב כרלבנטי אך ורק אם המועמד היה מנהל הפיתוח בפרויקט המוצג אצל הלקוח לדוגמה.

על המציע לצרף להצעתו את קורות החיים של המועמדים לתפקיד מנהל הפיתוח.

- החלפת מנהל הפיתוח

מנהל הפיתוח הינו תפקיד קריטי להצלחת הפרויקט. בכל מקרה שבו הספק יבקש לסיים את העסקתו של מנהל הפיתוח, מכל סיבה שהיא לרבות עזיבה, של מנהל הפיתוח, בפרק הזמן שבין מועד הגשת ההצעות ועד לסיום הפרויקט, המזמין רשאי לדרוש מהספק פיצוי מוסכם בסך 100 אלף ₪ לכל אירוע של החלפת מנהל פיתוח, למעט אם בוצעה החלפה בהתאם למפורט בס"ק 1 או 2 לעיל.

מנהל תוכניות עבודה (PMO) (M)

- ה PMO יהיה בעל כישורים מתאימים ובעל ניסיון מקצועי מתאים בתכנון ובקרה של פרויקטי מחשוב.

- באחריות ה PMO לבצע לתכנון מרכזי, בקרה עפ"י מתודולוגיות ניהול הפרויקטים של המשרד (כמפורט בסעיף ‏2.8.5 ס"ק י').

- ה PMO יעסוק ביישום והטמעת כלי ניהול הפרויקטים של המשרד (כמפורט בסעיף ‏3.2.3) עבור הפרויקט.

- ה PMO יהיה אחראי להטמעה של כלים אלו בצוות הפרויקט ובליווי מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח בכל הקשור לבנייה, ניהול שוטף ותחזוקה של תוכניות עבודה (כמפורט בסעיפים ‏4.3.3, ‏4.3.4, ‏4.4.5.1.6, ו- ‏4.4.9 במכרז), בבחינת הביצוע אל מול התכנון.

- ה PMO יהיה נותן שירותים מיומן בעל ידע וניסיון של לפחות 3 שנים לפחות בתחום ניהול ובקרת פרויקטים טכנולוגיים.

ארכיטקט (M)

- הארכיטקט ארכיטקטורה יהיה אדם (לא תאגיד) בעל כישורים מתאימים ובעל ניסיון מקצועי מתאים בתכנון ארכיטקטורה של מערכות בהיקף וברמת מורכבות דומים לאלו של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- הארכיטקט יועסק ביחסי עובד מעביד (מול הספק או מול ספק המשנה שלו אשר יבצע את פרויקט השדרוג הטכנולוגי) ו/או כעובד עצמאי ("בחשבונית") בהיקף משרה בהתאם לצורכי הפרויקט ובכל אופן בהיקף שלא יפחת מ 50% עד לסיום הפרויקט.

- הארכיטקט יהיה בעל ניסיון וכישורים מקצועיים כמפורט להלן :

- בעל ניסיון בתכנון ארכיטקטורה מרובת שכבות מבוססת מיקרו-שירותים (Microservices) אשר מומשה באמצעות קונטיינרים.

- ניסיון קודם עם הסביבה הטכנולוגית של המשרד:

    - שכבת תצוגה WEB-ית מבוססת Angular.

    - פיתוח ב- dot.Net Core.

    - פיתוח מיקרו-שירותים שמומשו באמצעות Docker-formatted containers.

    - פיתוח והרצת מערכות בסביבת OpenShift.

- הכרות עם MS SQL Server,MySQL  ו- PostgreSQL.

- הכרות עם SSIS לרבות בכל הקשור לתזמון של תהליכי אצווה (ג'ובים).

- ניסיון בתכנון "רצפת ייצור" המשלבת בתהליכי הפיתוח וה CI/CD את כל הכלים הנדרשים בפרק 3 לעיל לרבות:

- כלי CASE (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.2).

- אוטומציה של בדיקות UI (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.1).

- כלי אוטומציה לבדיקות ממשקים / API Testing (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.2).

- אינטגרציה לספק / שירות רב ערוצי לשליחת מסרונים והודעות WhatsApp (כמפורט בסעיף ‏3.2.5.1).

- ניטור אפליקטיבי / Application Performance Monitoring (APM) (כמפורט בסעיף ‏3.2.6.2).

- ניסיון מוכח בהטמעה של מגנוני ניהול הרשאות.

- ניסיון בתכנון מערכות בסביבת ענן ציבורי ובביצוע פרויקטי מיגרציה לענן ציבורי (לפחות אחד משתי הסביבות המשרתות את הממשלה במסגרת מכרז נימבוס: GCP או AWS).

הארכיטקט הינו תפקיד קריטי להצלחת הפרויקט. בכל מקרה שבו הספק יבקש לסיים את העסקתו של הארכיטקט בפרק הזמן שבין סיום תקופת החפיפה ועד לסיום הפרויקט, המזמין רשאי לדרוש מהספק פיצוי מוסכם בסך 50 אלף ₪ לכל אירוע של החלפת הארכיטקט.

ר"צ מנתי מערכות (M)

ר"צ מנתחי מערכות ישמש כיועץ/מנחה מקצועי לצוות מנתחי המערכות, יהיה אחראי לניהול הצוות באופן שוטף וליישום שיטות ונהלי עבודה בתחום ניתוח המערכות. ר"צ יעמוד בכל הדרישות בהם יעמוד מנתח מערכות (כמפורט בסעיף ‏4.2.4.6), ובנוסף:

- יהיה בעל מומחיות וידע בניתוח, אפיון וניהול תהליכים עסקיים מורכבים.

- יהיה בעל ניסיון של לפחות 6 שנים בניתוח מערכות בפרויקטים טכנולוגיים מורכבים.

- יהיה בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בניהול צוות מנתחי מערכות.

מנתחי מערכות (M)

- הספק יפעיל צוות של מנתחי המערכות אשר ישתלבו מיד עם תחילת הפרויקט בתת-הפרויקט (Epic) של עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (כמפורט בסעיף ‏2.0.2).

- מנתחי המערכות יובילו ישיבות אפיון עם הלקוחות העסקיים (עובדי מנהל תוכניות סיוע בדיור, עובדי חברות סיוע בשכ"ד, עובדי חברות משכנות, בנקים למשכנתאות וכו') אשר יתקיימו באתרי המשרד ברחבי הארץ בהן יבוצע מיפוי פערים מול המצב הקיים, ניתוח מחדש של תהליכי העבודה, התאמה שלהם לדיגיטל, תיקוף זרימת עבודה והחוקים העסקיים של המערכת הקיימת ואפיון מחדש ועיצוב של 100% ממסכי המערכת.

- במקביל לפעילות העיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, מנתחי המערכות יהיו אחראים לכל תהליכי האפיון והעיצוב של:

- שינויים ושיפורים במערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור עד להוצאתן משירות והחלפתן במערכת החדשה / המשודרגת.

- שינויים ושיפורים במערכת החדשה / המשודרגת שהתבקשו ע"י המשרד בגין תכולות שכבר פותחו והופעלו בייצור.

- הספק מתחייב כי מנתחי המערכות שיועסקו על ידו במסגרת מתן השירותים למשרד יעמוד בדרישות הבאות:

- בעלי ניסיון וידע מעשי בעבודה מול לקוחות עסקיים, גיבוש תהליכי עבודה ודרישות פונקציונאליות והפיכתם למסמכי אפיון ועיצוב עבור צוותי הפיתוח והבדיקות.

- אפיון מערכות מבוססות שירותים.

- בקרה אחר עבודת המפתחים וצוותי הבדיקה.

- סיוע בבדיקות קבלה של תהליכים עסקיים מקצה לקצה.

- בעל ידע וניסיון בעבודה עם כלי ה- CASE המוצע (במענה לסעיף ‏3.2.3.2).

- משך הניסיון הנדרש:

- מנתח מערכות - ניסיון של לפחות 5 שנים בתפקיד מנתח מערכות.

- מנתח מערכות זוטר - ניסיון של לפחות 2 שנים בתפקיד מנתח מערכות.

מפתחים / תוכניתנים (M)

הספק מתחייב כי כל אחד מהפתחים / מהתוכניתנים שיועסקו על ידו במסגרת מתן השירותים למשרד יעמוד בדרישות הבאות:

- ניסיון וידע מעשי בכתיבת קודdot.Net  (4.7.x) ליישומיWEB  המתארחים על גבי שרת IIS ויישומים מבוססים שרת (WCF), יישומי WinForms (למפתחים אשר יספקו שירותי תחזוקה למערכת הקיימת) ויישומי Silverlight (למפתחים אשר יספקו שירותי תחזוקה למערכת הקיימת), לצורך תמיכה, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים במערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- ניסיון בפיתוח מערכות בסביבת dot.Net Core מבוססות שירותים (Microservices) עבור ביצוע פרויקט השדרוג הטכנולוגי ולאחר תמיכה, תפעול ותחזוקה של המערכת החדשה / המשודרגת לרבות ביצוע שינויים ושיפורים במערכת.

- עבור מפתחים / תוכניתנים האחראים על תמיכה, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים במערכת המשכנתאות הקיימת נדרש ידע בפיתוח יישומים בסביבת מחולל היישומים eMerge Platform (של חברת Sapiens).

- ניסיון בפיתוח ממשק משתמש ליישומי WEB מבוסס Angular.

- ניסיון בפיתוח ממשקי Rest API.

- הכרות עם Azure DevOps ו- MS Visual Studio.

- ניסיון בניהול קוד באמצעות Git.

- משך הניסיון הנדרש:

- ר“צ פיתוח – ניסיון של לפחות 6 שנים בתפקיד פיתוח רלבנטי בהתאם למפורט לעיל. ניסיון בניהול צוות תוכניתנים / מפתחים של לפחות 4 שנים.

- מפתח / תוכניתן - ניסיון של לפחות 4 שנים בתפקיד פיתוח רלבנטי בהתאם למפורט לעיל.

- מפתח / תוכניתן זוטר - ניסיון של לפחות 2 שנים בתפקיד פיתוח רלבנטי בהתאם למפורט לעיל.

ר"צ בודקי תוכנה (M)

ר"צ בודקי תוכנה ישמש כיועץ/מנחה מקצועי לצוות הבודקים, יהיה אחראי לניהול הצוות באופן שוטף וליישום שיטות ונהלי עבודה בתחום ניתוח המערכות. ר"צ יעמוד בכל הדרישות בהם יעמוד בודק תוכנה (כמפורט בסעיף ‏4.2.4.9), ובנוסף:

- יהיה בעל ניסיון של לפחות 6 שנים בבדיקות תוכנה.

- יהיה בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בניהול צוות בודקים.

בודק תוכנה (M)

הספק מתחייב כי כל אחד מהבודקים שיועסקו על ידו במסגרת מתן השירותים למשרד יעמוד בדרישות הבאות:

- ניסיון וידע מעשי בכתיבת תוכניות בדיקה ותסריטי בדיקה עבור:

- עבור מערכות מבוססות שירותים.

- עבור ממשקי תוכנה.

- עבור ממשק משתמש ליישומי WEB.

- ניסיון וידע מעשי עם כלי האוטומציה לבדיקות אשר ישולבו בפרויקט:

- אוטומציה בבדיקת ממשק משתמש ליישומי WEB מבוססת על Selenium (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.1).

- אוטומציה בבדיקת ממשקים אפליקטיביים (כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.2).

- ניסיון וידע מעשי עם תשתיות הבדיקה של Azure DevOps.

- ניסיון קודם בביצוע בדיקות קבלה כבודק תוכנה זוטר לתקופה של שנתיים לפחות.

בודק תוכנה זוטר (M)

הספק מתחייב כי כל אחד מהבודקים הזוטרים שיועסקו על ידו במסגרת מתן השירותים למשרד יעמוד בדרישות הבאות:

- ניסיון קודם בביצוע בדיקות קבלה עפ"י תסריטי בדיקה, תיעוד תוצאות הבדיקה ושחזור תקלות במקרה של פתיחת באגים ע"י משתמשים.

- ניסיון וידע מעשי עם תשתיות הבדיקה של Azure DevOps.

- משך הניסיון הנדרש של שנתיים לפחות בתפקיד של בודק תוכנה.

איש DevOps (M)

הספק מתחייב כי כל אחד מאנשי ה- DevOps שיועסקו על ידו במסגרת מתן השירותים למשרד יעמוד בדרישות הבאות:

- ניסיון וידע מעשי בניהול והקמה של סביבות Kubernetes על גבי תשתית OpenShift.

- הכרות מעמיקה עם Azure DevOps.

- ניסיון וידע בכתיבת אוטומציה וסקריפטים (CI/CD) של תשתיות בשפות שונות (כגון Terraform, Jenkins וכו') פיתוח תהליכי CI/CD.

- יכולות תרגום דרישות תשתית לקוד.

- היכרות מעמיקה עם שירותי IIS ואופן הגדרתם.

- ניהול קשר רצוף עם עולמות הפיתוח, הרשתות ואבטחת מידע.

- ידע ב dot.Net Core, בלינוקס ופייטון.

- ניסיון עם כלי ניטור: עם פתרון ה- APM שהוצע ע"י הספק, תשתית הניטור של OpenShift ((Prometheus ופתרונות ניטור נוספים לתשתית Kubernetes  כגון Grafana.

- היכרות עם סביבות הענן שלGCP  ו- AWS. בעל יכולת ניהול תחזוקה והקמה בהתאם לצורך של שירותי ענן ותשתיות ענן בסיבות ענן אלו, ביצוע כל ההגדרות והקונפיגורציה הנדרשים (לשרתים, שירותים, משתמשים, אבט"מ, תקשורת וכו'), הקצאה של משאבים באופן יזום ו/או ע"י חוקים עסקיים שיוגדרו בתשתיות הענן בהתאם לעומסים חזויים ו/או עומסים בפועל עבור המערכות והתשתיות השונות המתארחות בענן.

- ניסיון:

- אישDevOps  - ניסיון של לפחות 2 שנים בתפקיד DevOps.

- אישDevOps  זוטר - ניסיון של לפחות שנה בתפקיד DevOps.

מומחה ממשקים (M)

- יהיה אחראי לתפעול השוטף, לרבות פיתוח ותחזוקת ממשקים וטיפול בתהליכי גזירה / ETL שוטפים, של בסיסי הנתונים המשרתים את מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור:

- MS SQL Server עבור המערכות הקיימות.

- MS SQL Server ו/או MySQL ו/או PostgreSQL עבור המערכת החדשה / המשודרגת.

- בעל לפחות שלוש שנות ניסיון לפחות ברציפות ובמשרה מלאה בתפקיד דומה בסביבת MS SQL Server ובבנייה ותפעול של תהליכי גזירה / ETL מבוססי MS SSIS.

- בעל ניסיון קודם בהקמה, ניהול ותפעול של בסיסי נתונים על גבי תשתיות ענן ציבורי (GCP / AWS).

אבטחת מידע אפליקטיבית (M)

- מומחה אבטחת מידע אפליקטיבית של הספק יהיה אחראי בין השאר על :

- כתיבת מתודולוגיה ונהלים לאבטחת מידע של קוד תוך הטמעה של טכנולוגיות ושיטות לאבטחת קוד ואבטחת אפליקציות, שימוש בתעודות דיגיטאליות להזדהות והצפנה, XML Encryption וכדו'.

- ביצוע הכשרה והסמכה פנימית לצוות הספק בפיתוח קוד מאובטח בהתאם לתקנים מקובלים כגון PCIDSS.

- ביצוע סקרי קוד יזומים, מעבר לבדיקות שמבצע כלי ה Code Review  המשולב בסביבת הפיתוח, לכל חבילת עבודה (Feature), על מנת לוודא פיתוח בהתאם למתודולוגיות ונהלים ועל מנת לאתר פרצות אבטחה בקוד מבעוד מועד.

- סקרי הקוד שיבצע יהיו משולבים ויכללו סקירה מדגמית של הקוד והרצה של כלי ה Code Review של המשרד, איתור חריגות ותיעוד שלהן ב- Azure DevOps כבאגים הדורשים תיקון.

- מומחה אבטחת מידע אפליקטיבית של הספק ליווה לפחות פרויקט פיתוח תוכנה אחד בהיקף שלא יפחת מ- 10 שנות אדם ונמשך לפחות שנה בתפקיד מומחה אבטחת מידע אפליקטיבית.

- למומחה אבטחת מידע אפליקטיבית של הספק ניסיון מוכח בליווי פרויקט פיתוח תוכנה בסביבת dot.net ו- MS SQL Ser.

- התמחות בסביבה מבוססת מיקרוסרביסים כגון OCP שבשימוש המשרד.

- ניסיון קודם באבטחה אפליקטיבית במערוכת בסביבת ענן.

- למומחה אבטחת מידע אפליקטיבית של הספק יהיה ניסיון מוצלח ומוכח של חמש השנים לפחות.

תמיכה אפליקטיבית / הטמעה (M)

הספק מתחייב כי אנשי תמיכה אפליקטיבית שיועסקו על ידו במסגרת מתן השירותים במשרד יעמדו בדרישות הבאות:

- יהוו דרג תמיכה שני (אחרי קו ראשון באמצעות ספק מיקור חוץ תשתיות) בכל הקשור לתפעול מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור. פניות בנושא תמיכה אפליקטיבית והדרכה אשר לא נפתרו ע"י מוקד התמיכה (Help Desk) יופנו אליהם לטיפול.

- יהיו בעלי הכרות מעמיקה ברמה של מדריך בכל תהליכי העבודה של המשתמשים הפנימיים והמשתמשים החיצוניים ויהיו בעלי יכולת להנחות אותם צעד אחר צעד בביצוע תהליכי העבודה באמצעות המערכת.

- יהיו בעלי היכרות מעמיקה בתפעול המערכת ויוכלו לסייע לגורמים פנימיים וחיצוניים למשרד בתפעול ממשקים ו/או הפעלה מחדש של ממשקים במקרים בהם היו בעיות בהפעלה השוטפת של הממשק.

איש קשר בכיר (I)

הספק מתחייב למנות איש קשר יחיד בכיר ברמה של מנהל חטיבה/סמנכ"ל לפניות של נציגי המזמין למקרים של טיפול בבעיות ו/או הסלמה בטיפול באירועי הפרת חוזה. איש קשר זה יהיה אחראי בפני המזמין לטיפול בכל נושא ובכל עניין שלא יבוא על פתרונו לשביעות רצון בין המזמין לבין מנהל האתר מטעם הספק.

מימוש כולל של המערכת (I)

סוג הפתרון הכללי (I)

מימוש המערכת יבוצע בשיטת מיקור-חוץ (Outsourcing) כולל עפ"י תפוקות ובכפוף להסכם רמת שירות (SLA), הן עבור המערכות הקיימות והן עבור המערכת המשודרגת / החדשה. הספק יהיה אחראי על כל פעילויות התפעול והתחזוקה של המערכות לרבות פיתוח, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה בשיטת מיקור-חוץ (Outsourcing).

הגורם המומלץ לביצוע (I)

המערכת תשודרג ותתופעל על ידי גורם אחד (SPOC (Single Point of Contact - הספק שייבחר במכרז זה.

למען הסר ספק, אין בשילוב ספקי משנה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת והבלעדית של המציע.

תוכנית החפיפה (S)

  - תקופת החפיפה היא התקופה שבמהלכה יועבר הידע מהספק הנוכחי אל הספק הזוכה על מנת לאפשר לו, בסיום תקופה זו לספק את שירותי מיקור החוץ (Outsourcing) לתפעול, תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים במערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור במקביל לשדרוגן ופיתוח המערכת החדשה / המשודרגת.

  - במהלך תקופת החפיפה האחריות לאספקת השירותים היא של הספק הנוכחי.

  - בסיום תקופת החפיפה תופסק ההתקשרות עם הספק הנוכחי והאחריות לאספקת השירותים תועבר במלואה לספק הזוכה.

  - תקופת החפיפה תארך, לכל היותר, 3 חודשים במהלכם יידרש הספק הזוכה לבצע את המשימות הבאות:

- קליטת עובדי המפתח מהספק הנוכחי, בכפוף להסכמתם, כמפורט בסעיף ‏4.2.1.1.

- גיוס כוח אדם והרחבת צוות התפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות וצוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי כך שיעמוד באופן מלא במחויבות שלו לאיוש מינימאלי כמפורט במענה שלו לסעיף ‏4.2.2 ו- ‏4.2.3 בהתאמה.

- העברת בעלות על חוזים צד ג' (ככל שישנם) מהספק הקיים לבעלותו, או להציג חלופה לכך לאישור המשרד.

- סיום התקנה של כל התשתיות הטכנולוגיות שעליו לספק כמפורט בפרק 3 בכלל, בין השאר כמפורט בסעיפים ‏3.2.3.2, ‏3.2.3.4.1, ‏3.2.3.4.2, ‏3.2.5.2 ו- ‏3.2.6.2.

- הכשרה של אתר פיתוח ותפעול אשר ישרת את עובדי הספק ועובדי המשרד בהתאם לדרישות סעיף ‏3.2.4.

- הכנה של תוכנית היפרדות בהתאם להוראות סעיף 21 להסכם ואישורה על ידי המשרד.

  - בסיום תקופת החפיפה תועבר האחריות מהספק הקיים לספק החדש.

  - במהלך תקופת החפיפה יהיה הספק החדש זכאי לתשלום חודשי בסך 50% מעלות החודשית של התפעול והתחזוקה כמפורט בטבלה 5.4 (בקובץ האקסל) שלהלן. סכום ישולם כמפורט להלן:

- מידי חודש תשלום שוטף בגובה 70% מהסכום (כלומר 35% מעלות התפעול והתחזוקה כמפורט בטבלה 5.4 שלהלן).

- בסיום תקופת החפיפה תשולם היתרה בתשלום חד פעמי ובתנאי שהספק השלים את תקופת החפיפה במועד וקיבל אישור בכתב מהמזמין כי כל המשימות הנכללות בתקופת החפיפה בוצעו לשביעות הרצון של המשרד. מודגש כי אם לא עמד בדרישות סיום תקופת במועד לא יקבל הספק היתרה זו.

  - בגין כל עובד אשר ייקלט מהספק הנוכחי, ובתקופת החפיפה הועסק ע"י הספק הנוכחי, יקוזז מהסכום המפורט בסעיף ו' לעיל סך השווה לעלות ההעסקה של העובד שנקלט, וזאת על מנת שלא ייווצר כפל תשלומים. הקיזוז יהיה עפ"י 165 שעות שוש (כמפורט בהצעת הספק בגיליון האקסל בלשונית (TAB) " סעיף ‏5.1.1" – מחירון שירותי כח אדם) או על פי עלות ההעסקה של העובד בפועל, הנמוך מבין השתיים.

  - הספק ינהל את תקופת החפיפה כפרויקט לכל דבר, ובתוך כך: תכנון מפורט של הפעולות הנדרשות לביצוע בתקופת זו תוך שימוש בכלי ממוחשב לניהול הפרויקט (MS-Project) ומינוי מנהל פרויקט ייעודי. מנהל הפרויקט יכול להיות מנהל הפעילות המוצע או מנהל ייעודי בעל ניסיון בלווי מעברים דומים.

המציע מתבקש להציג תכנית עבודה לתקופת המעבר כך שתכלול את כל המשימות המפורטות בסעיפים א' עד ח' לעיל.

המציע יציג את היקף המשאבים הנדרשים להערכתו לכל פעילות.

המציע יציג את מנהל פרויקט החפיפה ואת ניסיונו.

תוכנית פיתוח והקמה (S)

כללי (I)

העיקרון המנחה את המזמין בשדרוג הטכנולוגי של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור ופיתוח והוספה של יכולות חדשות / נוספות נגזר מהצורך לאזן בין השאיפה לשדרג באופן מהיר, ככל האפשר (Time to Market קצר ככל האפשר), את תשתיות המערכת ולרענן ולהתאים את תהליכי העבודה שפי שהם קיימים במערכת לצרכים העדכניים של המשרד לבין הרצון להבטיח את רציפות השירות ולצמצם ככל האפשר את הסיכונים הכרוכים בשדרוג טכנולוגי מהיר של המערכת הקיימת.

כנגזר מעיקרון זה החליט המזמין על שדרוג טכנולוגי מדורג של המערכות הקיימות אל מערכת חדשה/משודרגת במקביל להפעלת המערכות הקיימת, כך שבמהלך תקופת הדו-קיום, יינתנו חלק מהשירותים באמצעות המערכת החדשה וחלק מהשירותים יינתנו באמצעות המערכת הקיימת כאשר כל המערכות מעדכנות בסיס נתונים יחיד באופן שייתר ביצוע סנכרון של נתונים בין מערכות, יאפשר את הדו-קיום ויבטיח את רציפות השירות באופן מלא.

תכולת המערכת (I)

תכולת המערכת הנדרשת לעבור שדרוג טכנולוגי ומודרניזציה מפורטת בפרק 2 (תכולה פונקציונלית) ובפרק 3 (תשתיות הטכנולוגיות עליהן תבוסס המערכת).

על הספק להיערך לאספקה של כל התכולה הנ"ל בהתאם להצעתו ובהתאם להוראות המכרז והנחיות המזמין שיינתנו במהלך יישום המערכת.

למרות האמור לעיל, מודגש כי המזמין רשאי לשנות את תכולת המערכת ואת תכולת השירותים שיירכשו מהספק ולבצע את ההתאמות הנדרשות בהסכם ההתקשרות עם הספק בכל עת במהלך תקופת ההסכם.

תוספות/גריעות בתכולת המערכת ו/או בתכולת השירותים יבוצעו על בסיס מנגנוני התוספות/גריעות המפורטים  בפרק 5 (הן בתקופת הפיתוח וההקמה והן בתקופת התפעול).

בנוסף לאמור לעיל, המזמין רשאי לבצע שינויים בתמהיל רכיבי המערכת לרבות גריעה או הוספה של רכיבי מערכת, בהתאם למנגנוני התוספות/גריעות המפורטים בפרק 5.

שירותים אופציונליים (I)

כמפורט בסעיף ‏2.0.3.2 ד' לעיל, למשרד עומדת הזכות לבצע מיגרציה של כל רכיבי המערכת ושרתי בסיס הנתונים לתשתית ענן שתיבחר על ידי המשרד מבין זוכי פרויקט נימבוס (GCP או AWS).

המציע נדרש להציג בנפרד (במסגרת פרק 5) את מחירי השירותים האופציונליים.

אבני דרך (I)

הנחות עבודה (I)

- סדר השדרוג הטכנולוגי של תשתיות המערכת והיכולות הפונקציונליות של המערכת כפי שמוצג בתרשים הגאנט שלהלן מושתת על אילוצים פנימיים של המזמין (רכיבי מערכת הנשענים על טכנולוגיה שאינה נתמכת, פרישה של מוקדי ידע במשרד לגמלאות וכו') ועל המציע להיצמד ככל האפשר לסדר זה בעת בניית תוכנית העבודה לפרויקט השדרוג והפיתוח.

- הפרויקט יבוצע בהתאם למתודולוגיה והדגשים המפורטים בסעיפים ‏4.0.5 לעיל.

- הצוות הנוכחי (כמפורט בסעיף ‏4.2.1.1) נדרש לתמוך בתפעול ותחזוקה אפליקטיבית של המערכות הקיימות ובביצוע שינויים ושיפורים למערכות הקיימות שלא ניתן ולדחות אותם עד לסיום פרויקט השדרוג הטכנולוגי. בהתאם לכך, על מציע להניח כי זמינות הצוות הנוכחי עבור פרויקט השדרוג הטכנולוגי תהיה כמפורט להלן:

עבור פרויקט שימשך 3 שנים

| # | תפקיד | סה"כ משרות | אחוז משרה לטובת פרויקט המודרניזציה (מתוך כלל המשרות) לפי חודשים על פני ציר הזמן |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1-M6 | M7-M12 | M13-M18 | M19-M24 | M25-M30 | M31-M36 | M37-M42 | M43-M48 |
|  | מנהל פרויקט | 1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | --- | --- |
|  | מנהל פיתוח | 1 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | --- | --- |
|  | מנהל ת"ע ותהליכי CI/CD | 1 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | --- | --- |
|  | ר"צ מנתחי מערכות | 1 | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | --- | --- |
|  | מנתחי מערכות | 3 | 75% | 75% | 150% | 150% | 150% | 150% | --- | --- |
|  | ראשי צוותים | 3 | 75% | 75% | 150% | 150% | 150% | 150% | --- | --- |
|  | מפתחים | 10 | 250% | 250% | 500% | 500% | 500% | 500% | --- | --- |
|  | ר"צ בדיקות | 1 | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | --- | --- |
|  | בדיקות | 3 | 75% | 75% | 150% | 150% | 150% | 150% | --- | --- |
|  | מפתחים מע' משכנתאות | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- | --- |
|  | תמיכה | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- | --- |
|  | מנהל תהליכי אצווה ותשלומים | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | --- | --- |

עבור פרויקט שימשך 4 שנים

| # | תפקיד | סה"כ משרות | אחוז משרה לטובת פרויקט המודרניזציה (מתוך כלל המשרות) לפי חודשים על פני ציר הזמן |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1-M6 | M7-M12 | M13-M18 | M19-M24 | M25-M30 | M31-M36 | M37-M42 | M43-M48 |
|  | מנהל פרויקט | 1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | מנהל פיתוח | 1 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
|  | מנהל ת"ע ותהליכי CI/CD | 1 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | ר"צ מנתחי מערכות | 1 | 25% | 25% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | מנתחי מערכות | 3 | 75% | 75% | 90% | 90% | 120% | 120% | 120% | 120% |
|  | ראשי צוותים | 3 | 75% | 75% | 90% | 90% | 120% | 120% | 120% | 120% |
|  | מפתחים | 10 | 250% | 250% | 300% | 300% | 400% | 400% | 400% | 400% |
|  | ר"צ בדיקות | 1 | 25% | 25% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | בדיקות | 3 | 75% | 75% | 90% | 90% | 120% | 120% | 120% | 120% |
|  | מפתחים מע' משכנתאות | 0 (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | תמיכה | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | מנהל תהליכי אצווה ותשלומים | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

(*)	מערכת משכנתאות ישנה תוצא משירות במהלך שלושת שנות ההתקשרות הראשונות ותוחלף בחדשה כמפורט בסעיף ‏2.0.4 לעיל..

כל ייתר כח האדם יהיה כח אדם ייעודי, פרויקטאלי, אשר הספק יגייס עבור הפרויקט באופן ייעודי.

דגשים לבניית תוכנית העבודה (I)

- תוכנית העבודה תתייחס לתתי הפרויקטים (Epics) המפורטים בסעיפים ‏2.0.2 עד ‏2.0.7 לעיל.

- כל אחד מתתי הפרויקטים (Epics) יחולק בתוכנית העבודה שיגיש המציע למשרד במענה לסעיף זה לחבילות עבודה (Features) הכוללות רכיבי תכולה המפורטים בסעיפים ‏2.3.2.2.1 עד ‏2.3.2.2.4, תהליכים עסקיים (Use Cases) המפורטים בנספח 2.5 וממשקים המפורטים בנספחים 2.2.4 ו- 2.2.5 אחד או יותר.

- רכיבים רוחביים כגון תשתית לניהול תהליכי אצווה ו/או תשתיות אפליקטיביות יחולקו בין חבילות עבודה (ככל האפשר) או שיכללו בחבילת העבודה הראשונה (על ציר הזמן) העושה שימוש בתשתית זו.

- התוכנית תכלול התייחסות לפחות לכל השלבים העיקריים המפורטים בנספח 5 בטבלאות טבלה 5.2.1 א ו- טבלה 5.2.1 ב.

סיום הטמעת חבילת העבודה האחרונה, ואישור המזמין יקבע את מועד סיום תקופת הדו – קיום ותחילת תקופת התפעול של המערכת המשודרגת / החדשה.

לו"ז מועדף של המזמין (S)

המציע נדרש לפרט את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, לפי חלוקה לאבני הדרך המפורטות בטבלה הבאה. על המציע לקחת בחשבון שבמקביל לשלבי ה- HLD והעיצוב מחדש של מערכת הסיוע בדיור תתבצע חפיפה מול הספק הנוכחי ותבוצע העברת אחריות על תחזוקה ופיתוח שינויים ושיפורים במערכות הקיימות.

כמפורט בסעיף ‏4.3.4.4.1 א' לעיל, המשרד מצפה מהספק להוביל מספר פעילויות במקביל, בהתאם לסדר המוצג הלוקח בחשבון אילוצים תפעוליים של המשרד.

על המציע להתייחס ללו"ז המועדף של המזמין, כמפורט בטבלה (יעדי המזמין) :

| # | תוכן | תוצרים | לו"ז מועדף (חודשים ממועד חתימת החוזה) | לו"ז מוצע (חודשים ממועד חתימת החוזה) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אפיון על (HLD) | מסמך אפיון על לכל פרויקט השדרוג הטכנולוגי, ההסבה והפיתוח מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור | T+2 |  |
| 2 | עיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור | תיקוף של כלל תהליכי העבודה עיצוב מחדש של תהליכי עבודה והתאמתם לצרכים ולמערכת החדשה עיצוב מחדש של 100% ממסכי המערכת | T+6 |  |
| 3 | אפליקציית החברות Silverlight)) – הפרדת תשתיות | השלמת הפרדת תשתיות שרת / לקוח של המערכת הקיימת | T+8 |  |
| 4 | אפליקציית החברות –שדרוג טכנולוגי | השלמת השדרוג הטכנולוגי של אפליקציית החברות והשלמת פריסה, הטמעה והפעלה שלה בייצור בשלושת חברות הסיוע בשכ"ד ובמשרדי חקירות | T+20 |  |
| 5 | שדרוג טכנולוגי – מע' המשרד (WinForms) | השלמת השדרוג הטכנולוגי של המערכת המשרדית והשלמת פריסה, הטמעה והפעלה שלה בייצור בכל אתרי המשרד | T+36 |  |
| 6 | פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת המשכנתאות | פיתוח מחדש של מערכת המשכנתאות על גבי תשתיות מערכת הסיוע לרבות עדכון תהליכי העבודה ותפיסת ההפעלה שלה) והפעלה שלה בייצור מול כל הבנקים למשכנתאות והציבור הרחב | T+14 |  |
| 7 | פיתוח מחדש וקונסולידציה של מערכת נכסים | אפיון מחדש ופיתוח מחדש של מערכת הנכסים על גבי תשתיות מערכת הסיוע והפעלה שלה בייצור מול כל החברות המשכנות | T+36 |  |

המזמין מצפה לקבל הצעות בהן הלו"ז סיום הפרויקט אינו חורג ביותר מ-12 חודשים מהלו"ז הרצוי (48 חודשים). הצעה שלוח הזמנים הכולל שלה יחרוג מ 48 חודשים תיפסל (M).

חריגה כלפי מעלה מהלו"ז המועדף לסיום פיתוח המערכת החדשה תגרום להפחתה בניקוד המציע בסעיף זה, בהתאם להיקף החריגה.

תוכנית עבודה לפרויקט השדרוג והפיתוח (S)

המציע נדרש להציג את התוכנית שלו לשדרוג, פיתוח וההקמה (כמפורט בסעיפים ‏2.0.2 עד ‏2.0.5) של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור. על המציע להתאים את תוכנית הפיתוח וההקמה להנחות העבודה והדגשים המפורטים בסעיפים ‏4.3.4.4.1 ו- ‏4.3.4.4.2) ולאבני הדרך המפורטות בסעיף הקודם (‏4.3.4.4.3).

להלן מפורטות הדרישות לאופן הצגת תכנית העבודה לפרויקט השדרוג והפיתוח:

תוכנית העבודה תכלול פירוק של הפרויקט לתתי-פרויקטים (Epics) וחבילות עבודה (Features). פירוק זה יכלול לפחות את הפעילויות המפורטות בנספח 5 בטבלאות טבלה 5.2.1 א' ו- טבלה 5.2.1 ב'.

לכל פעילות יוגדר לו"ז קלנדארי, מספר עובדים על פי התמחויות (לכל אחד מסוגי העובדים המפורטים במחירון כ"א בטבלה 5.1.1 שלהלן) והיקף משרות נדרש מכל סוג עובד.

לגבי כל פעילות יציין המציע את סוג שיתוף הפעולה הנדרש מהמזמין ו/או הספק הנוכחי (במהלך תקופת החפיפה).

המציע יפרט כיצד יממש את תוכנית ניהול הסיכונים (המוצגת בתשובתו לסעיף ‏4.8) במהלך הפרויקט תוך התייחסות לכל שלב בפרויקט הפיתוח וההקמה.

תוכנית העבודה תוצג באופן סטנדרטי בתוכנת MS Project בגרסתה העדכנית ותכלול הצגה של התרשימים הבאים:

א.	GANTT – 	הצגת הפעילויות על ציר הזמן, כולל תלויות בין פעילויות, זמני ביצוע
				ומשאבים הנדרשים לכל פעילות.

ב.	MANHATTAN -	הצגת פריסת משאבי כח-אדם הנדרשים על ציר הזמן בחתך של סוג 
				התמחות. הצגה זו צריכה להיות תואמת את מענה הספק לסעיף ‏4.2.3
				ס"ק 4 לעיל.

על המציע לצרף להצעתו את קובצי ה MS Project כמפורט לעיל.

כמפורט בסעיף ‏4.0.5.1 המציע יידרש לעדכן ולרענן את ת"ע כחלק משלב אפיון העל (HLD) ולהגיש את תוכנית העבודה לאישור המזמין.

ניהול תוכנית העבודה הפרויקטאלית (I)

- במהלך תקופת החפיפה, עוד בטרם תחילת מימוש הפרויקט, יקים הספק הזוכה עבור הפרויקט תשתית ניהול הפרויקטים מבוססת על MS Project Server באמצעותו יידרש הספק לנהל את תוכנית העבודה הפרויקטאלית.

- תוכניות העבודה שהגיש המציע במסגרת מענהו לסעיפים ‏4.3.3 ו- ‏4.3.4.5 יטענו אל המערכת ויהוו את הבסיס לתוכנית העבודה הפרויקטאלית.

- במקביל יוקם עבור הספק פרויקט חדש בתשתית ה Azure DevOps של המשרד (או תשתית אחרת שוות ערך בה יבחר המשרד לעשות שימוש) תחתיה ינוהלו האיטרציות / הספרינטים של הפרויקט.

- הספק יהיה אחראי לבנות, או ליישם באמצעות מוצר מדף ייעודי, אינטגרציה דו כיוונית בין תשתית ה Project Server לתשתית ה-Azure DevOps  באופן שיבטיח כי עדכון באחת המערכות ישוקף באופן מידי בשנייה.

- כמפורט בסעיף ‏4.0.5.3 לעיל, הספק יידרש לממש את הפרויקט על פי מתודולוגיית Agile כמקובל במשרד. בהתאם לכך, דיווחי סטאטוס אודות התקדמות הפרויקט יהיו כמפורט להלן:

- עבור משימה (Work Items) ידווח סטאטוס בוצע (100%) / לא בוצע (0%) בלבד. לא יתאפשר דיווח ביצועי חלקי (בין 0% ל 100%).

- דיווח השלמה לרכיב בתוכנית העבודה (Sprint, User Story, Feature, Epic) יקבע למועד בו השלים הספק את כל המשימות שנכללו ברכיב זה ללא יוצא מן הכלל. כל עוד לא הושלמה התכולה (לרבות אפיון ועיצוב, פיתוח, עמידה בהצלחה בבדיקות מסירה, עמידה בהצלחה בבדיקות קבלה והשלמת כל התיעוד הנדרש עפ"י דרישות המכרז) לא תאושר השלמה של הרכיב ע"י המשרד.

- עדכון תוכנית העבודה יבוצע באופן שוטף ולפחות פעם באיטרציה / ספרינט של הפרויקט.

על הספק לפרט את עלות הרישוי השנתית ואת העלות החד פעמית לבניית אינטגרציה בין MS Project Server ל- Azure DevOps במענה שלו לטבלה 5.1.2 (בקובץ ה Excel) בסעיף 8.

בנייה ותחזוקה של תוכנית ניהול סיכונים שוטפת (I)

- כמפורט בסעיף ‏4.0.5.1 ס"ק א' 6 על הספק לבנות בשלב ה HLD תוכנית ניהול סיכונים מפורטת עבור הפרויקט.

- החל ממועד אישור תוכנית ניהול הסיכונים, אחת לחודש יגיש הספק תוכנית ניהול סיכונים מעודכנת.

- עדכון תוכנית ניהול הסיכונים יכלול, בין השאר:

- הוספה של סיכונים חדשים.

- גריעה של סיכונים שאינם רלבנטיים יותר (המתייחסים לשלבים בפרויקט שהסתיימו)

- עדכון עוצמת הסיכון (כלפי מעלה / מטה)

- עדכון הסתברות הסיכון (כלפי מעלה / מטה)

- עדכון תוכניות גידור סיכונים (קיימות ו/או הוספת חדשות ו/או גריעה של כאלו שאינן רלבנטיות יותר.

- עדכון תוכנית ניהול הסיכונים יבוצע באופן שוטף ולפחות בכל 2 איטרציות / ספרינטים של הפרויקט.

תפעול ותחזוקה שוטפת (I)

הספק יהיה אחראי על התפעול והתחזוקה הן של המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור מסיום תקופת החפיפה ועד סיום תקופת הדו-קיום, והן של המערכת החדשה/המשדרגת מתחילת תקופת הדו-קיום ועד סיום ההתקשרות.

השירותים המפורטים בסעיף זה (סעיף ‏4.4) על כל תת הסעיפים שלו כלולים בסל השירותים הבסיסי, ללא הגבלת כמות ו/או היקף, ולא יבוצע עבורם כל תשלום נוסף מעבר לעלות התפעול והתחזוקה השוטפת המפורטת בהצעת הספק במענה לסעיף ‏‏5.4, גם במקרה של שינוי בסוגי הרכיבים (מוצרים שונים ו/או מעודכנים ו/או משודרגים של יצרן רכיבי התוכנה ו/או מוצרים חליפיים ו/או שווי ערך של יצרני תוכנה אחרים). לדוגמה : שינוי של בסיס הנתונים של המערכת בין מהדורות ו/או גרסאות של אותו היצרן ו/או החלפת בסיס הנתונים של המערכת בבסיס נתונים של יצרן אחר לא ישפיעו / לא ישנו את עלות התפעול והתחזוקה. שינוי בעלות התפעול השוטפת תהיה אך ורק בהתאם לפרמטרים המוגדרים בפרק 5 בסעיף ‏‏5.5.

תחזוקת היישום / המערכת (I)

תחזוקת היישום (I)

      - הספק יהיה אחראי לתחזוקת היישום / המערכת וכל המוצרים ו/או תוכנות התשתית ו/או הרכיבים אשר שולבו בה לרבות שרתים אפליקטיביים, ספריות קוד (מסחריות ו/או Open Source), פקדים, תשתיות אינטגרציה, מנוע החוקים (Logist) ובסיס הנתונים של המערכת (שירותי DBA אפליקטיבי).

      - באחריות הספק לתקן כל תקלה ו/או "באג", לשדרג גרסאות של היישום, המוצרים ותוכנות התשתית המשולבים במערכת ולשמור על העדכניות הטכנולוגית של רכיבי המערכת (כמפורט בסעיף ‏4.4.5 שלהלן).

      - באחריות הספק הזוכה לנהל ולתפעל את תהליכי ה-DevOps  וה- DevSecOps השוטפים הנדרשים לצורך תמיכה התפעול, בתחזוקה, בביצוע שינויים ושיפורים ובשמירה על עדכניות טכנולוגית של רכיבי המערכת. פעילות זו תכלול בין השאר אוטומציה מלאה של כל תהליכי ה- CI/CD כאשר עדכון לקוד המערכת ו/או תשתיות המערכת מכל סיבה שהיא לרבות הרחבת תכולה, תיקון "באגים", הטליה (Patching), הפצת עדכוני תוכנה והפצת עדכוני אבטחה, יבוצעו באמצעות סקריפטים אוטומטיים ללא פעילות ידנית שעלולה להביא לטעויות אנוש.

      - כמפורט בסעיף ‏3.2.6.2 באחריות הספק לספק, להתקין ולהטמיע פתרון ניטור אפליקטיבי / Application Performance Monitoring (APM).

החל ממועד העלייה לאוויר של חבילת העבודה (Feature) הראשונה, תבוצע מדידת ביצועי מערכת באמצעות כלי זה אשר תהווה נקודת ייחוס (Base Line) לביצועי המערכת.

באחריות הספק הזוכה, כחלק מסל השירותים הבסיסי וללא תשלום נוסף, לבצע כל התאמה ו/או אופטימיזציה של רכיבי המערכת ו/או קוד המערכת על מנת לשמר את רמת ביצועים זו לאורך כל תקופת ההסכם.

      - הספק יהיה אחראי לביצוע כל תהליכי התפעול השוטפים של המערכת, ככל שיידרש, לרבות :

  - ביצוע בדיקות מסירה ובדיקות אבטחה שוטפות לכל שינוי / עדכון הרכיבי המערכת / קוד המערכת.

  - אריזה של עדכוני תוכנה, עדכוני אבטחה, עדכוני גרסאות תוכנה לכל רכיבי המערכת ופצה שלהם לסביבות הפיתוח, הבדיקות, הקדם-יצור והיצור.

  - תמיכה בהפעלה של ממשקים (ככל שתידרש מעורבות ידנית) ופתרון תקלות ממשקים אל מול גורמים פנימיים ו/או חיצוניים מולם הוקם הממשק.

  - ביצוע בקשות שינוי בתצורה / הקונפיגורציה של המערכת שאינן דורשות שינוי בקוד המערכת.

  - טיפול שוטף בעריכה של הרשאות למשתמשים ו/או שירותים.

  - עדכונים שוטפים למערכת בהתאם להנחיות יה"ב.

  - תמיכה שוטפת בתהליכי אצווה וניהול של ממשקים דרך שדרת המידע וכספות.

      - הספק יהיה אחראי לביצוע בקרה שוטפת של מערך אבטחת המידע הרלבנטי למערכת (באתר המשרד ו/או בענן) כמפורט בסעיף ‏2.8.7 לעיל.

כמפורט בנספח 4.5 בסעיף ‏2.2.1, כל עבודות התחזוקה היזומות יבוצעו לאחר שעות הפעילות ובתיאום עם המזמין. לא יבוצעו במהלך יום העבודה טיפולי תחזוקה שעלולים לפגוע ו/או להפריע לפעילות השוטפת של המערכת.

תחזוקת תשתיות אפליקטיביות (I)

כל הרישוי הקיים ו/או רישוי חדש שיסופק על ידי הספק יירשם על שם המשרד. הספק יחדש מידי שנה את הסכמי הרישוי ותחזוקת התוכנה לכל מוצרי התוכנה ותשתיות התוכנה עליהם מבוססת המערכת לרבות כל המוצרים הנוספים אותם סיפק בין השאר כמפורט בסעיפים ‏3.2.3.2, ‏3.2.3.4.1, ‏3.2.3.4.2, ‏3.2.5.2 ו- ‏3.2.6.2 וירשום את כל חוזי התחזוקה על שם המשרד.

מוקד תמיכה (Help Desk) (I)

- תמיכת קו ראשון במערכות המחשוב של המשרד, תשתיות המחשוב וציוד הקצה מבוצעת ע"י ספק מיקור חוץ תשתיות מחשוב (כמוגדר בסעיף ‏0.2.3) של המשרד.

- הספק יספק שירותי תמיכה טכנית ותמיכה אפליקטיבית במערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור ובמערכת החדשה של מנהל תוכניות סיוע בדיור באמצעות מוקד תמיכה (Help Desk).

- תשתיות מוקד התמיכה של הספק הזוכה יסופקו על ידי ובאחריות המשרד והן יתבססו על תשתיות קיימות במשרד באמצעותן מופעל מוקד התמיכה של ספק מיקור חוץ תשתיות מחשוב. תשתיות אלו כוללות:

  - מערכת טלפוניה.

  - מערכת הקלטות.

  - מערכת לרישום וניהול קריאות.

  - פורטל שירות עצמי (Self Service) אליו יכולים לגשת המשתמשים הפנימיים לצורך פתיחת תקריות, בקשות שירות ובקשות שינוי.

צוות התמיכה של הספק יעבור הדרכה חד פעמית על ידי המשרד במהלך תקופת החפיפה ולאחר מכן באחריות הספק לשמר את הידע לאורך כל תקופת ההסכם.

- מוקד התמיכה של הספק יהווה קו תמיכה שני וישרת פניות של:

- כל משתמשים פנימיים של המשרד (ראה סעיף ‏2.2.2).

- כל משתמשים חיצוניים של המשרד (ראה סעיף ‏2.2.3) למעט זכאים להשתתפות בהגרלות (‏2.2.3.5) והציבור הרחב (‏2.2.3.6).

- כל הגופים המשיקים למשרד (ראה סעיף ‏2.2.5).

- אל מוקד התמיכה שיקים הספק יופנו כל הפניות והבעיות של המשתמשים הנוגעות למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור. הפניות למוקד תהיינה בעיקר בנוגע ל:

- תקלות אפליקטיביות ו"באגים".

- תפעול מערכות לרבות הדרכה ותמיכה אפליקטיבית (באמצעות הטלפון ו/או ע"י שיתוף מסך (Co-Browsing ו/או השתלטות מרחוק והדגמה) והסבר אודות שימוש (How to Use) ותפעול של כלל רכיבי המערכת הן של משתמשים פנימיים והן של משתמשים חיצוניים.

- בקשות שירות (Service Request) הנוגעות למערכות (כגון הוספת הרשאות אפליקטיביות, ריענון סיסמאות אפליקטיביות וכדו').

- בקשות שינוי (Change Request) / שו"שים.

- תפעול המערכת לרבות תפעול בעיות בממשקי המערכת (לדוגמה שידור מחדש / קליטה מחדש של ממשק במקרה שלא נקלט / שודר באופן תקין), שליפת נתונים Ad-Hoc  מבסיס הנתונים של המערכת וביצוע עיבוד וניתוח של נתונים אלו.

- כל פניה תירשם במערכת הממוחשבת לניהול השירות ומדידת רמת השירות, לרבות פרטי הפונה, סוג הפניה/התקלה, המערכת ו/או הרכיב בהם נוגעת הפניה/התקלה, שעת הפניה וכדו'.

- פתיחת הפניות/תקלות תתאפשר גם על ידי המשתמשים עצמם באמצעות פורטל השירות העצמי ו/או ע"י פתיחת קריאות בדוא"ל.

- ההיענות והטיפול בקריאה תתבצע על-פי רמת השירות המוגדרת בהסכם רמת השירות בנספח 4.5, ללא תלות בערוץ הפניה.

- מקבל הפניה, ינסה לפתור את הבעיה קודם כל בעצמו, על-פי שיטות העבודה ונהלים שכתב הספק. אם לא הצליח, יפנה את הבעיה (לפי כללי והנחיות התפעול) לגורם השירות המתאים אצל הספק (צוות בודקים כברירת מחדל או לצוות הפיתוח הרלבנטי), תוך ציון מועד העברת הפניה ולמי הועברה..

- בכל שינוי של דרג טיפול בפניה יישלח עדכון לפונה (באופן ממוכן באמצעות הודעת דוא"ל שתישלח ע"י המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות).

- בכל הפניה של קריאה לדרג ב' פנימי או חיצוני (ספק צד ג') באחריות מוקד התמיכה של הספק לנהל ולעקוב אחר פניה זו ולעדכן את סיום הטיפול בה במערכת יישלח באופן אוטומטי מהמערכת לניהול קריאות דווח לפונה (בדוא"ל), על סיום הטיפול. הודעת הדוא"ל תכלול "משוב חם" אודות איכות הטיפול בפניה ובקשה לאישורו שהבעיה "סגורה".

- אם יופקו לקחים מהפניה, אזי הם ישולבו במסגרת מערכי ההדרכה למשתמשים ובבסיס הידע (KB) של המערכת לניהול השירות ומדידת רמת שירות. כמו כן נדרש המציע ליצור רשימת תקלות והמלצות לתיקון, שאלות ותשובות (FAQ) ולעדכן רשימה זו באופן שוטף על פי הקריאות הנפתחות ע"י המשתמשים.

- שעות הפעילות הנדרשות במוקד התמיכה מפורטות בהסכם רמת השירות (נספח 4.5).

- לעובדי אגף מערוכת מידע של המשרד תתאפשר גישה ישירה לכלל המערכות המשרתות את מוקד התמיכה לצפייה בלתי מוגבלת במידע, תחקור והפקת דו"חות, הקשבה לשיחות מוקלטות, הכל ממקום עבודתם וזאת ללא תלות בעובדי הספק.

- מחוץ לשעות הפעילות ימנה הספק כוננים קבועים לצורך דיווח על תקלות קריטיות והפעלת נותני שירותים של הספק אשר יטפלו בתקלות אלו בהתאם לעניין.

ביצוע בקשות שירות, שינויים ושיפורים (I)

ביצוע בקשות שירות (I)

- בקשות שירות הינן משימות קטנות, לכל היותר 5 שעות עבודה למשימה, מסוגים שונים (לדוגמה: שליפת נתונים עפ"י קריטריונים שהוגדרו מבסיס הנתונים של המערכת ויצוא לאקסל).

- בקשות שירות בהיקף מצטבר של 75 ש"ע לחודש יבוצעו ע"י הספק כחלק מתכולת העבודה של הפרויקט וללא עלות נוספת.

- בקשות שירות בהיקף מצטבר של יותר מ 75 ש"ע לחודש (החל מהשעה ה 76 ואילך) יבוצעו בהתאם למנגנון השינויים והשיפורים המפורט להלן.

ביצוע שו"שים במסגרת פרויקט המודרניזציה (I)

במהלך פרויקט המודרניזציה ושדרוש המערכות של מנהל תוכניות סיוע בדיור ייתכנו שינויים פונקציונאליים ברכיבי המערכת ו/או אל מול תהליכי העבודה אשר תהליך האפיון והעיצוב מחדש שלהם (כמפורט בסעיף ‏2.0.2) הסתיים.

- בכל מקרה של שינוי ברכיבים / תהליכים אשר מופיעים בפרק 2 לעיל אשר טרם אושר מסמך העיצוב שלהם יבוצעו ע"י הספק כחלק מתכולת העבודה של הפרויקט וללא עלות נוספת.

- בכל מקרה של שינוי ברכיבים / תהליכים אשר מופיעים בפרק 2 לעיל אשר מסמך העיצוב שלהם הושלם ואושר אך טרם בוצעו, הספק יהיה זכאי לתמורה בגין העבודה הנדרשת לעדכון מסמך העיצוב שלהם.

- בכל מקרה של הוספת רכיבים אשר לא נכללו בתכולה הבסיסית של המערכת ו/או בכל מקרה של שינוי ברכיבים אשר נמצאים בשלבי פיתוח ו/או אשר פיתוחם הושלם, השינוי יבוצע בהתאם למנגנון השינויים והשיפורים המפורט בסעיף ‏‏4.4.3.2 להלן.

ביצוע שו"שים במסגרת תפעול ותחזוקה (I)

- מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור מתאפיינות בהיקף שינויים גדול. היקף שינויים זה נגזר מעדכון שוטף ותדיר של מדיניות הממשלה והנהלת המשרד בכל הקשור לאוכלוסיות הזכאיות לסיוע בדיור, שיטת חישוב הזכאות, שיטת חישוב היקף הזכאות ותוכניות נוספות העוסקות בסיוע (כגון דירה בהנחה, מחיר למשתכן וכד') ו/או משכנתאות ומענקים לזכאים.

- פרק הזמן החולף מעדכון מדיניות הממשלה והנהלת המשרד ועד למועד התמיכה המחשובית בשינויים אלו, בדיקה מדוקדקת של השינויים בגין רגישות המערכת העוסקת במתן סיוע כספי והפעלה שלהם בייצור הינו קצר ועומד על חודשים בודדים עד רבעון.

- על מנת לתמוך בהיקף השינויים וביעדי המימוש (Time to Market) תתבצענה בתקופת ההסכם פעילויות שבאופיין הן שינויים ושיפורים (שו"ש) למערכות הקיימות וגם למערכת החדשה/המשודרגת.

- במסגרת סל השירותים הבסיסי יעמוד לזכות המזמין בנק שעות בהיקף של:

- שנות ההתקשרות 1 עד 3 - 40,000 שעות עבודה בשנה.

- שנות התקשרות 4 ואילך – 45,000 שעות עבודה בשנה.

שעות אלו ישמשו לביצוע שו"שים במערכות הקיימות ובמערכת החדשה (להלן: בנק בסיס לשינויים ושיפורים) ועלות שעות אלו כלולה בעלות התפעול והתחזוקה השוטפת אותה יפרק הספק במענה לטבלה 5.4  א' (עלות תפעול שנתית) בהצעת המחיר.

- כל השו"שים יבוצעו בהתאם למפורט בנספח 2.8.5 א' – הנחיות מערך הדיגיטל הלאומי בנוגע לפיתוח ואבטחה של מערכות.

במסגרת בנק שעות לביצוע שינויים ושיפורים במערכות הקיימות או במערכת החדשה יבוצעו שינויים שנובעים מדרישות עסקיות חדשות בלבד, שאינן מפורטות, נובעות או נגזרות מהדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

שעות עבודה שיבוצעו על ידי צוות הספק על מנת לתקן "באגים" שנבעו ממימוש שו"ש שלא על פי האפיון שאושר ו/או בגין הכנסת שגיאות בקוד קיים במהלך פיתוח תכולה חדשה לא ייספרו במניין שעות השו"ש ולא תשולם בגינן תמורה לספק.

למען הסר ספק, דרישות שינוי של המשתמשים של המזמין (פנימיים וחיצוניים) שעלו במהלך בדיקות קבלה לשו"ש, ומהווים שינוי אל מול האפיון שאושר יטופלו כשו"ש חדש ולא יוגדרו כ"באג".

בנק השעות הנ"ל ינוהל כבנק רב-שנתי באופן שבו המזמין יהיה רשאי להעביר יתרות זכות/חובה משנה לשנה.

המזמין יודיע לספק מדי שנה, בהתראה של לפחות 60 יום, האם יש לעדכן את בנק השעות כלפי מטה / מעלה, וזאת בהתאם לתוכנית העבודה השנתית שיגבש המזמין.

בכל מקרה בו יהא צורך במהלך השנה לשנות הערכה זו (ביותר מ- 20%), יעדכן המזמין את הספק בהתראה של לפחות 30 יום.

תהליך הגשת בקשת שינוי ואישור של בקשת שינוי (שו"ש) (I)

- מבקש השו"ש (בין אם מטעם הספק לטובת שו"ש פנימי ובין אם מטעם המשרד לעדכון צורך עסקי) יידרש למלא טופס בקשת שינוי ממוחשב ברכיב ניהול השינויים של המערכת לניהול השירות.

הפורמט על פיו יוגשו הצעת המחיר לביצוע האפיון המפורט והעיצוב, מסמכי האפיון המפורט והעיצוב והצעת המחיר למימוש והטמעה של שינוי ייקבע ע"י המשרד בשלב ה HLD עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמציע יתחייב לפעול עפ"י פורמט זה.

- כל בקשה ממוחשבת שנפתחה תנותב ע"י רכיב ניהול השינויים של המערכת לניהול השירות למנהלת הפרויקט מטעם המשרד אשר מתפקידה לבחון את הצורך יחד עם הגורם העסקי הרלבנטי ולקבל החלטה האם לאשר או לדחות את הבקשה.

- עם אישור עקרוני של הצורך, בקשת השינוי תנותב ע"י רכיב ניהול השינויים של המערכת לניהול השירות לספק. הספק ישלים בטופס הבקשה הממוחשב אומדן ראשוני להיקף שעות העבודה הנדרשות לאפיון הבקשה ולמימוש הבקשה והסבר להערכה זו תוך 7 ימים לכל היותר.

- בנספח 4.5 בסעיפים ‏1.20 עד ‏1.24 מוגדרים "גדלים" של בקשות (קטנה, בינונית, גדולה וגדולה מאד) ולכל "גודל" יוגדר במערכת תהליך אישור מתאים, לדוגמה:

- בקשת שינוי "קטנה" תועבר למימוש באופן מידי.

- בקשת שינוי "בינונית" תועבר לאישור מנהל אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע או נציג מטעמו ובכפוף לאישור שלו תועבר למימוש באופן מידי.

- בקשת שינוי "גדולה" תועבר לביצוע אפיון מפורט ע"י הספק, ותוחזר לאישור מנהלת הפרויקט עם השלמת האפיון ומתן הערכת שעות מחייבת לביצוע השינוי.

וכדו'.

- רכיב ניהול השינויים של המערכת לניהול השירות ינהל סטאטוסים אודות כל בקשת שינוי. בעת עדכון סטאטוס, תעדכן המערכת באופן אוטומטי את מבקש השינוי.

- תוכנית העבודה השנתית של המשרד תכלול מראש, לכל שנה ושנה, את כל האיטרציות (Sprints) המתוכננות לשנה זו. כל שינוי שייכנס ל Backlog יקושר לאיטרציה (Sprint) שלה תאריך מוגדר. עם השלמת האינטרציה, יקבל יוזם השינוי וכל בעלי התפקידים המקבילים ליוזם השינוי, עדכון אוטומטי בדוא"ל כי השינוי בוצע ועליו לאשר את ההשלמה שלו לשביעות רצונו (הנ"ל אינו תחליף לבדיקות מסירה (סעיף ‏4.0.5.3) וקבלה (סעיף ‏4.0.5.4)).

- ביצועי הספק בתחום ביצוע שינויים ושיפורים יימדדו בהתאם לרמת השירות הנדרשת מהספק בתחום פיתוח שינויים ושיפורים כמפורט בנספח 4.5 וציון רמת השירות בתחום זה (Z בתחום פיתוח שו"ש) ישמש כבסיס להפעלת מנגנון הקנסות על בנק השעות כמפורט בפרק 5.

- בכל מקרה שהשו"ש יכלול אספקת רכיבי תוכנה של צד ג', עלות רכיבים אלו תהיה בהתאם למחירונים המפורטים בפרק 5.

- למען הסר ספק, בכל מקרה, ובין היתר במקרים של חילוקי דעות עם הספק לגבי הערכת המאמץ הנדרש לשינויים ולשיפורים ובמקרים בהם לא הגיב הספק לבקשת המזמין בפרק הזמן המוגדר בהסכם רמת השירות, שומר לעצמו המזמין את הזכות לבצע את השינוי ו/או השיפור באמצעות גורם חיצוני שאינו הספק.
במקרה זה הספק יהיה אחראי על ביצוע בדיקות קבלה בלבד לשינוי שפותח ועם סיום מוצלח של בדיקות הקבלה השינוי יוטמע במערכת ויתוחזק ע"י הספק. הפעלת גורם חיצוני במקרים אלו לא תפגע באחריות הכוללת של הספק למתן כלל השירותים (לרבות, אך לא רק, שירותי תפעול ושירותי תחזוקת מערכת) בהתאם לרמת השירות אליה הוא מחויב בנספח 4.5.

שינויים בהיקף בנק השעות

- הרחבת היקף בנק השעות

במידה והמזמין יידרש להרחבה של היקף בנק הבסיס, יעמדו בפניו האפשרויות שלהלן (לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין) :

  - הקדמת ש"ע מבנק השעות של השנה העוקבת. למזמין עומדת הזכות להקדים ש"ע מבנק השעות של השנה העוקבת לצורך ביצוע פעילות שינויים ושיפורים בשנה הנוכחית. היקף ההקדמה לא יעלה על 10,000 שעות , אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין לספק.

  - הוספת שעות עבודה לבנק השעות. במקרה זה עדכון בנק השעות כלפי מעלה יגרור תוספת לעלות התפעול והתחזוקה השנתית ביחס ישר לתוספת השעות (התוספת תהיה שווה למספר השעות שנוספו חלקי 40,000 שעות הכלולות בסל השירותים הבסיסי וכפול מחיר בנק הבסיס המפורט בטבלה 5.4 בסעיף 5.4.4 בהצעה הספק).

- צמצום היקף בנק השעות

במידה והמזמין יהיה מעוניין לצמצם את היקף בנק הבסיס יודיע המזמין לספק עד 30 יום מתחילת השנה על כוונתו ועל היקף הבנק לשנה הקרובה. עדכון בנק השעות כלפי מטה יגרור הפחתה בעלות בנק השעות (כפי שהספק הציע במענה בפרק 5 בסעיף 5.4.4 בקובץ האקסל) ביחס ישר להפחתה בהיקף בנק השעות (באופן דומה למפורט בסעיף ‏4.4.3.4 א' 2 לעיל). הפחתה זו תתחלק באופן שווה בין תשלומי התפעול והתחזוקה בשנה שלאחר מכן.

- טיפול בש"ע שלא נוצלו בבנק השעות

במידה ובסוף שנה קלנדארית הצטברו בבנק השעות ש"ע שלא נוצלו (כלומר, שעות עבודה שלא בוצעו בפועל, גם אם הוסכם על ביצוען בין הצדדים), יעמדו בפני המזמין שתי אפשרויות :

- העברת ש"ע שלא נוצלו מאותה שנה קלנדרית לשנה שלאחר מכן (ללא כל הגבלה על היקף השעות שיועברו).

- קבלת החזר כספי עבור השעות שלא נוצלו – מחיר שעות אלו ייקבע לפי היחס בין כמות שעות אלו (שלא נוצלו) לבין כמות השעות בבנק הבסיס כפול במחיר בנק הבסיס בו נקב הספק במענה לפרק 5 בסעיף 5.4.4 בקובץ האקסל. ההחזר יקוזז במלואו בפעם אחת מתשלום התפעול והתחזוקה המגיע לספק בגין החודש הראשון בשנה העוקבת.

דיווח ביצוע שעות עבודה במסגרת שינויים ושיפורים

    - דיווח ניצול ש"ע בפועל במסגרת שינויים ושיפורים יבוצע בתדירות יומית ע"י כל אחד מעובדי הספק.

    - הדיווח יהיה ברמת כל User Story / רכיב, והיקף השעות שהושקעו בביצוע שלו.

    - נתוני דיווח אלו ישתקפו ברכיב לוח המחוונים של הכלי לניהול הפיתוח (Azure DevOps) ויאפשרו למשרד קבלת תמונת מצב אודות עמידת הספק בביצוע בפועל של User Story / רכיב אל מול תוכנית העבודה.

    - שעות עבודה שלא ידווחו בהתאם למפורט לעיל לא יאושרו ע"י המשרד ולא תשולם כל תמורה בגינן.

שירותי מומחה באמצעות הספק (I)

- במהלך פרויקט המודרניזציה ולאחריו, יידרשו למשרד שירותי מומחה (Professional Services) של מומחים מטעם יצרני התשתיות האפליקטיביות המשולבות במערכת ו/או של אינטגרטורים / שותפים מוסמכים של יצרני אלו, בין אם מדובר בתשתיות אפליקטיביות אשר סופקו ע"י המשרד (כגון אלו המפורטות בסעיפים ‏3.1.1.4, ‏3.2.3.4.3 וכדו') ובין אם סופקו ע"י הספק הזוכה (כגון אלו המפורטות בסעיפים ‏3.2.3.2, ‏3.2.3.4.1, ‏3.2.3.4.2, ‏3.2.5.2, ‏3.2.6.2 וכדו').

- מומחים אלו יבצעו כל שירות הנדרש למשרד, לרבות שירותי תחזוקה מונעת, טיוב חוקה של מוצרים ופעולות נוספות בהתאם להנחיית המשרד.

- במסגרת סל השירותים הבסיסי יעמוד לזכות המזמין בנק שעות בהיקף של:

- 600 שעות שירותי מומחה (Professional Services) בשנה בתקופת ההתקשרות הראשונה

- 300 שעות בשנה מסיום תקופת ההתקשרות הראשונה ועד לסיום ההסכם.

שירותי המומחה יסופקו עבור כל המוצרים והתשתיות המפורטות לעיל.

- שינויים בהיקף בנק השעות לשירותי מומחה: הרחבת היקף, צמצום היקף וטיפול בשעות שירותי מומחה (Professional Services) שלא נוצלו יטופלו באופן דומה למפורט בסעיף ‏4.4.3.4, בשינויים הנדרשים.

- טיפול בש"ע שלא נוצלו בבנק השעות

במידה ובסוף שנה קלנדארית הצטברו בבנק השעות ש"ע שלא נוצלו (כלומר, שעות עבודה שלא בוצעו בפועל, גם אם הוסכם על ביצוען בין הצדדים), יעמדו בפני המזמין שתי אפשרויות :

- העברת ש"ע שלא נוצלו מאותה שנה קלנדרית לשנה שלאחר מכן (ללא כל הגבלה על היקף השעות שיועברו).

- קבלת החזר כספי עבור השעות שלא נוצלו – מחיר שעות אלו ייקבע לפי היחס בין כמות שעות אלו (שלא נוצלו) לבין כמות השעות בבנק הבסיס כפול במחיר בנק הבסיס בו נקב הספק במענה לפרק 5 בסעיף 5.4.5 בקובץ האקסל. ההחזר יקוזז במלואו בפעם אחת מתשלום התפעול והתחזוקה המגיע לספק בגין החודש הראשון בשנה העוקבת.

שמירה על עדכניות טכנולוגית (I)

שמירה על עדכניות טכנולוגית ורתימת ההתקדמות הטכנולוגית לשיפור מתמיד של השירותים אותם יקבל המשרד מהספק הזוכה היא דרישה עקרונית מהספק. המדובר, בהגדרת מנגנון שיאפשר למשרד להישאר באותה רמה של עדכניות טכנולוגית, או טובה ממנה, שבה הייתה במועד התחלת ההתקשרות עם הספק. יישום מנגנון זה הוא באחריות הספק כחלק מסל השירותים הבסיסי וללא תשלום נוסף בהתאם למפורט להלן :

עדכניות טכנולוגית של תשתיות אפליקטיביות ויישומים (I)

  - הספק יהיה אחראי לעדכניות הטכנולוגית והתפעולית של כל התשתיות אפליקטיביות והיישומים של מנהל תוכניות סיוע בדיור. הספק מתחייב להמשיך ללמוד, להכיר ולהתעדכן בכיווני ההתפתחות של כל סוגי התשתיות הקיימות, תשתיות שיוטמעו ע"י הספק כחלק מהפרויקט ותשתיות נוספות שיוטמעו בעתיד.

  - הספק אחראי לדווח למשרד על כל ההתפתחויות הרלבנטיות בתחום התשתיות לרבות: שיפורים ו/או עדכונים ו/או שדרוגים ו/או עדכוני גרסה ו/או עדכוני אבטחה וכדו' אפשריים לתשתיות, צרכים נוספים אשר אינם ניתנים לפתרון באמצעות התשתיות הקיימות (תשתיות תוכנה ו/או מערכות תפעוליות) ותשתיות שיש לשדרג ו/או להחליף (גרסה, מוצר אחר של אותו היצרן, החלפת התשתיות במוצר של יצרן אחר וכוד').

  - על הספק לקחת בחשבון שהמשרד משנה את התשתיות הטכנולוגיות שלו באופן שוטף ומתמשך וכי באחריות הספק לעקוב אחר עדכונים ושינויים אלו, להכשיר ולהסמיך הסמכות יצרן את הצוות שלו על מנת שיהיה בעל הכישורים המתאימים לתפעול ותחזוקה של מוצרים/תשתיות חדשים שנרכשו על ידי המשרד וזאת כחלק מהסל הבסיסי וללא תשלום נוסף.

  - בנוסף, פעמיים בשנה יקיים הספק לעובדי אגף מערכות מידע של המשרד סדנה של יום מלא להצגת טכנולוגיות חדשות רלוונטיות למשרד בכל הקשור למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור. הנושאים יתואמו מראש עם המנהל מטעם המשרד.

אחריותו של הספק בתחום השמירה על העדכניות הטכנולוגית תהיה לפחות בתחומים הבאים:

מעקב ולימוד

  - הספק יהיה אחראי, במחיר קבוע כחלק מהסל הבסיסי וללא תוספת תשלום, ללמוד ולעקוב אחר התפתחות התשתיות הפועלות ואשר יפעלו במשרד ו/או בסביבת הענן של המשרד בענן הממשלתי (ככל שתבוצע המיגרציה לענן), על מנת להיות מסוגל להבטיח עדכניות טכנולוגית ותפעולית הולמת למערכת.

  - הספק יעביר לידיעת המשרד מידע שוטף הנוגע לתחומים אלו. אחריותו של הספק תהיה בתחומי התפתחות המערכות בהיבטים הטכנולוגיים, התפעוליים, אופטימיזציה / ייעול של עלויות, מוצרים משלימים, מוצרים תחליפים בסביבת המשרד ו/או בסביבת הענן הממשלתי וכדו'.

התראה

הספק יהיה אחראי, במחיר קבוע כחלק מהסל הבסיסי וללא תוספת תשלום, על מתן התראה במועד מתאים על צורך בשינוי / שדרוג / תיקונים במערכות ו/או בתשתיות האפליקטיביות והכלים המשרתים את המערכת. התראה זו תינתן במועד שיאפשר היערכות של המשרד (ככל שמדובר ברכיבים שבאחריותו) ו/או של הספק לביצוע הטיפול הנדרש, ולפחות שישה חודשים מראש. ההתראה תינתן במקרים הבאים:

- בכל מקרה בו ניתוח כיוונון המערכת (Tuning) או תכנון הקיבולת (Capacity Planning) מלמד על צורך לרכוש / לשדרג / להחליף רכיבי תשתית אפליקטיבית ו/או לבצע שינויים במערכת על מנת להבטיח המשך עמידה של המערכת בדרישות רמת השירות המפורטות ב- SLA.

- בכל מקרה בו יצרן של אחד ממוצרי התשתית הפסיק את התמיכה במוצר (EOS – End Of Service) או שהיצרן אינו מפיץ יותר עדכוני אבטחת מידע למוצר זה.

למען הסר ספק, התראה במועד בפני המשרד\ אינה פוטרת את הספק מביצוע כל הפעולות הנדרשות ובמועד על מנת להבטיח את עמידת המערכת בדרישות העדכניות הטכנולוגית.

תכנון

- הספק מחויב להכיל בהצעתו, במחיר קבוע כחלק מהסל הבסיסי וללא תוספת תשלום, את פעילויות התכנון והאפיון של השדרוגים הטכנולוגיים בתשתיות האפליקטיביות של המערכת, במוצרי תוכנה משלימים, בפקדים, בספריות קוד (מסחריות ו/או קוד פתוח), בין אם מדובר במוצר שהועמד לטובת הפרויקט ע"י המשרד ובין אם מדובר במוצר שסופק ע"י הספק הזוכה.

- לצורך כך הספק יגיש למזמין אפיון למפורט להחלפה או לשדרוג של התשתית האפליקטיביות ו/או מוצרי התוכנה המשלימים ו/או הפקדים ו/או ספריות הקוד. האפיון יכלול תכנון קיבולת מפורט ומפרטי רכש עד רמת המק"ט הבודד של יצרן המוצר.

אספקה :

- הספק מחויב להכיל בהצעתו, במחיר קבוע כחלק מהסל הבסיסי וללא תוספת תשלום חידוש של כל חוזי השירות והתחזוקה של רכיבי החומרה והתוכנה המפורטים בפרק 3, רכיבים שהועמדו ע"י המשרד לטובת הפרויקט ורכיבים שסיפק הספק הזוכה, לרבות כל הרכיבים המשרתים את המערכות הקיימות כמפורט בסעיף ‏3.1.5 שחידוש הרישוי / התחזוקה שלהם באחריות הספק.

- בכל מקרה בו התקבלה הודעה אודות הפסקת תמיכה במוצר (EOS – End Of Service) לרכיבים המשרתים את המערכות הקיימות כמפורט בסעיף ‏3.1.5 שחידוש הרישוי / התחזוקה שלהם באחריות הספק והם עדיין שימוש ו/או לרישוי שסופק על ידי הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות הספק יידרש להחליף באופן מידי ועל חשבונו רכיבים אלו כחלק מהסל הבסיסי. טרם החלפת המוצר נדרש הספק לקבל מהמשרד אישור בכתב למוצר החליפי. המשרד אינו מחויב לאשר את המוצר החליפי אם לדעת המשרד הוא אינו שקול למוצר המוחלף.

ביצוע

הספק מחויב להכיל בהצעתו, במחיר קבוע כחלק מהסל הבסיסי וללא תוספת תשלום, את פעילויות השדרוג הטכנולוגי הבאות (כל שעות העבודה של בעלי התפקידים השונים לרבות ניהול תהליך הרכש, ניהול הפרויקט ואינטגרציה, כח אדם טכני להתקנה והגדרה של התשתיות האפליקטיביות, בדיקות קבלה ועדכון תיעוד של תשתיות המערכת וכו') לכל רכיבי התוכנה המפורטים בפרק 3:

- התקנת הגרסה האחרונה (נכון למועד ההתקנה) של תוכנות המדף / תוכנות התשתית המוצעות על ידו בתשובתו לפרק 3. במידה והפתרון שהוצע אינו קיים יותר יידרש הספק להציע מוצר עדכני שווה ערך שיאושר ע"י המשרד.

- התקנה של עדכון גרסאות שוטפים (במסגרת התחזוקה השוטפת) של תוכנות תשתית, תשתיות אפליקטיביות וכו'), תוכנות ומוצרי מדף. עדכונים אלו יבוצעו כמפורט להלן :

  - עדכוני אבטחה ו/או טלאים (Patch) ברמת קריטיות גבוהה (CVE 7 ומעלה מתוך 10 או כאלו שהוגדרו כפגיעויות קריטיות ע"י מערך הסייבר הלאומי ו/או גוף מנחה אחר של המשרד) יבוצעו באופן מידי בכפוף לאישור המשרד, אלא אם המשרד ביקש במפורש לא לבצע ו/או לדחות למועד מאוחר יותר עדכון זה.

  - שדרוגים / עדכונים קריטיים (בהתאם להגדרות היצרן) ו/או עדכוני אבטחה ו/או טלאים (Patch) ברמת קריטיות מתחת ל CVE 7 יבצעו לכל המאוחר תוך חודש קלנדארי ממועד פרסומם ובתיאום מראש עם המשרד, אלא אם המשרד ביקש במפורש לא לבצע ו/או לדחות למועד מאוחר יותר עדכון זה.

  - שדרוגים / עדכונים יזומים (שדרוגים שאינם קריטיים בהתאם להגדרות היצרן) יבוצעו בתדירות שלא תפחת מאחת לרבעון ובתיאום מראש עם המשרד כך שלא ייעשה שימוש בגרסה ישנה יותר מהגרסה שלפני האחרונה (גרסה n-1), אלא אם המשרד ביקש במפורש לא לבצע ו/או לדחות למועד מאוחר יותר עדכון זה.

- ביצוע כל ההתאמות הנדרשות על מנת לעמוד בהנחיות מערך הדיגיטל המפורטות בנספח 2.8.5 א' לרבות התאמת המערכת לעדכונים בהנחיות אלו ו/או בהנחיות חדשות רלבנטיות שיפרסם מערך הדיגיטל.

- ביצוע בדיקות מסירה מקיפות בסביבת הבדיקות טרם שילוב המוצר בסביבת הייצור. תיקון כל תקלה/באג שיתגלו במערכות כתוצאה מפעולות השדרוג.

- התקנה של תשתיות אפליקטיביות תבוצע על ידי ספק מיקור חוץ תשתיות מחשוב של המזמין.

- באחריות הספק ללוות את התהליך, לבצע עדכונים במערכת (ככל שיידרשו) על מנת להתאימה לגרסת התשתית החדשה ולבצע בדיקות קבלה על מנת לוודא כי השדרוג לא שיבש את פעולת המערכת.

תוכנית עבודה

פעולות השדרוג המפורטות לעיל יבוצעו על פי תוכנית שדרוג שאותה יכין הספק ואשר תאושר על ידי המשרד. למשרד עומדת הזכות לערוך שינוי בתוכנית השדרוגים לפי צרכיו.

עדכניות טכנולוגית של נותני השירותים (I)

בנוסף לכל הדרישות הנוגעות לשמירת עדכניות טכנולוגית של תשתיות המערכת (כמפורט בסעיף ‏4.4.5.1) נדרש הספק להבטיח את עדכניות הידע של נותני השירות וספקי המשנה מטעמו.

נותני השירותים יעברו הכשרות שוטפות בהתאם למפורט בסעיף ‏ז לעיל.

עדכניות טכנולוגית של צוות המזמין (I)

  - הזוכה ישמור על העדכניות הטכנולוגית של עובדי אגף המחשוב של המשרד באמצעות העברת עדכונים טכנולוגיים שוטפים בתדירות שלא תפחת מאחת לשנה. עדכונים אלו יתקיימו במתכונת יום עיון או לחלופין באתר המזמין ובתיאום והסכמה אתו ובמהלכם יוצגו לעובדי המזמין מערכות וציוד נלווה, פתרונות חדשים, כיווני התפתחות עתידיים, ונושאים נוספים הקשורים לתחום בו זכה הזוכה.

שירותי הדרכה והטמעה (I)

שירותי הדרכה הכלולים בסל הבסיס (I)

- הזוכה ישמור על עדכניות טכנולוגית של המשתמשים הפנימיים (ראה סעיף ‏2.2.2) והמשתמשים החיצוניים (ראה סעיף ‏2.2.3) ע"י:

- ביצוע הדרכות ריענון אחת לשנה לכל המשתמשים. הדרכות אלו יבוצעו באופן מרוכז מתווה הדומה לזה המוגדר בסעיף ‏4.0.5.5 א' (ס"ק 1 עד 3) ובהיקף של עד 2 ימי הדרכה לכל עובד בשנה.

- בעל עת שיבוצעו שו"שים המשנים את התכולה הפונקציונאלית של המערכת, ישחרר הספק תיעוד של השינוי הכולל הסברים אודות התכולה שנוספה / שונתה (Release Notes), יעדכן את חומרי ההדרכה (תיעוד מערכת, תהליכי EPSS ככל שרלבנטי, מצגות, לומדות וכדו') על מנת שישקפו את השינוי.

- השירותים המפורטים בסעיפים א' ו ב' לעיל כלולים בסל השירותים הבסיסי וללא תשלום נוסף. ככל ויידרשו הדרכות נוספות מעבר למפורט בסעיפים א' ו- ב' לעיל, הן יבוצעו בהתאם להוראות סעיף ‏4.4.6 שלהלן ובתשלום נוסף.

שירותי הדרכה נוספים (שאינם כלולים בסל הבסיס) (I)

- למשרד שמורה זכות הברירה להזמין מהספק שירותי הדרכה והטמעה (הן במסגרת חונכות אישית והן במסגרת הדרכה בקבוצות) בכל אתרי המשרד וא/או אתרי המשתמשים החיצוניים בהתאם לתוכנית עבודה שתוגדר על ידו.

- שירותי ההדרכה וההטמעה אלו הינם בנוסף לשירותי ההדרכה וההטמעה שינתנו על ידי הספק במהלך ההדרכה וההטמעה הראשונית של המערכת המשודרגת / החדשה ובנוסף לשירותים המפורטים בסעיף ‏4.4.6.1 לעיל.

- שירותי ההדרכה יינתנו בכל הקשור לתפעול מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- עלות העבודה אינה נכללת בסל הבסיסי והתמורה עבורם תהיה בהתאם למענה הספק לטבלה ‏5.1.1 א' בפרק 5 (תעריפי מפתחי הדרכה, מדריכים ומטמיעים).

- שירותי ההדרכה יכללו בנוסף להדרכות שיבוצעו את הרכיבים הבאים:

  - כל עבודת ההכנה הנדרשת לרבות הכנת מערכי השיעור ועזרי ההדרכה ו/או לומדות ו/או סרטוני הדרכה ו/או הטמעת תשתית EPSS.

  - העמדת כיתות הדרכה העונה לדרישות שלהלן :

- נגישות: כל כיתה תהיה נגישה לכלל האוכלוסייה תוך עמידה בתקני נגישות לאוכלוסייה מוגבלת. בנוסף, כיתת ההדרכה לא תמוקם במרתפים או במקלטים.

- גודל הכיתה:  הכיתה תהיה כיתת מחשבים ייעודית ממוזגת ומאווררת בגודל של לא פחות מ-35 מ"ר המתאימה להדרכת 20 מודרכים מול מחשב (עמדת מחשב לכל אחד מהמודרכים).

- ציוד נדרש בכיתה: הציוד הנדרש להעברת הדרכה בכיתה הינו: לוח מחיק וציוד נלווה, מסך הקרנה, מקרן, חיבור אמין לרשת האינטרנט (כולל חיבור אלחוטי), נקודות תקשורת לחיבור לרשת פנימית, מערכת הגברה, מחשב מדריך ראשי הכולל בתוכו מערכת לשליטת מחשבי המודרכים (Class Net או שווה ערך), 20 עמדות מחשב למודרכים המדמים את סביבת העבודה של העובד, ציוד היקפי נלווה להדמיית סביבת העבודה של העובד.

- מיקום הכיתות: הכיתות יהיה בהתאם לצורכי המשרד.

- ההדרכות יוקלטו, יצורפו למערכת ניהול הידע של המשרד ויאורגנו בצורה מובנית בהתאם לתוכנית ההדרכה ע"י הספק ותתאפשר גישה בלתי מוגבלת להקלטות לעובדי המזמין ומי מטעמו שלא יכלו לקחת חלק בהדרכה ו/או מעוניינים לבצע חזרה נוספת על החומר. הקלטות אלו יהיו לקניינו הרוחני של המזמין.

עלות כיתות הדרכה אינה נכללת בתכולה הבסיסית ותבוצע בהתאם למחירון המפורט בטבלה 5.3 בסעיף 5.3.2 בקובץ האקסל.

  - העמדת רכב/רכבים לצוות הספק ככל שיידרש לצורך הגעה לאתרי/אתרי המשרד בכל עת שנדרש להגיע לאתרים אלו בין אם לצורך הטמעה ובין אם לצורך פגישות מקצועיות / פגישות עבודה שוטפות שיתקיימו מעת לעת (למען הסר ספק יתכן שבמועד מסוים איש צוות אחד יידרש להגיע לאתר אחד ואיש צוות אחר לאתר שני ויש לספק רכבים לשניהם וללא כל מגבלה).
מחיר השעה אותו יציג הספק במענה לפרק 5 טבלה ‏5.1.1 א' – מחירון שירותי כ"א סעיפים 15 ו- 16 כולל את כל עלויות הנסיעה לאתרי המשרד במידה ותידרש כזו, אספקת רכב, דלק ואש"ל.

תכנון קיבולת - Capacity Planning (I)

המציע יעקוב באופן שוטף אחרי תפוקות וביצועי המערכת באמצעות מערכות המיועדות לכך לרבות תשתית ה APM אותה יטמיע במשרד (כמפורט בסעיף ‏3.2.6.2 לעיל).

תכנון הקיבולת יתייחס לביצועי האפליקציה ולביצועי התשתיות המשרתות אותה.

המעקב ישמש לצורך שיפור ביצועי המערכת באופן שוטף ע"י זיהוי צווארי בקבוק בתשתיות המערכת וטיפול בהם. בנוסף יאפשר המעקב היערכות למצבים אפשריים של עומס יתר, שעלולים לפגוע ברמת-השירות.

דיווחי תכנון הקיבולת, יהיו חלק מדיווחי המעקב השוטפים ויוגשו אחת לחודש למשרד, יחד עם תובנות והצעות לשיפור.

FinOps - שירות אופציונאלי (I)

ככל והמשרד יבחר לממש את התכולה האופציונאלית של העברת המערכת לענן הממשלתי (כמפורט בסעיף ‏2.0.3.2 ד' לעיל, יתווספו לשירותי תכנון הקיבולת המפורטים בסעיף ‏4.4.7 לעיל שירותי FinOps כמפורט להלן:

- שירותי ה-Finops המבוקשים נועדו לספק למשרד תמונת מצב רציפה וכוללת של עלויות השימוש בשירותי נימבוס, ולהבטיח התייעלות מתמדת בניצולם של אותם שירותים.

- השירותים יסופקו ע"י מומחה ה-Finops שיוקצה ע"י המציע, במסגרת השירותים הקבועים המבוקשים.

- השירותים יכללו את הפעילויות הבאות:

    - איסוף מידע יומי על עלות השימוש בשירותי נימבוס, ובניית בבסיס נתונים לניתוח מתמשך של נתונים אלו. הנתונים ייאגרו לאורך זמן, על מנת להציג תמונת מצב של עלויות השימוש ולזהות מגמות חריגות.

    - בקרה וניתוח ההוצאות ע"י המומחה, באמצעות התוכנה המוצעת, באופן שיאפשר ביצוע אופטימיזציה של שירותים, הפחתת נפח ושימושים מיותרים, ובניית לוח זמנים להפעלת השירותים השונים כדי לייעל את השימוש באותם שירותים. זאת, במטרה להתאים את ארכיטקטורת הענן המופעלת לצורך מתן מענה מיטבי על הצרכים השונים ולצורך הפחתת עלויות.

    - בניית דוחות מנהלים, הכוללים המלצות חיסכון שיסייעו למשרד להפחית את העלויות החודשיות. דוח זה יוגש בתדירות מינימלית של אחת לחודש.

    - בניית Dashboards שיהיו זמינים למנהלי שירותי הענן, לצורך מעקב שוטף אחר עלויות השימוש בשירותי נימבוס. ה-dashboards יהיו ניתנים להתאמה אישית לכל מנהל, על פי  שירותים, אפליקציות, תגים, הקצאות עלויות, תקציבים, אזורים, פרויקטים ועוד.

    - הדרכת וההכשרת ציוותי המשרד, לצורך שיפור השליטה שלהם בשימוש והבקרה על צריכת שירותי נימבוס.

    - ניהול שוטף של חשבונות המשרד בנימבוס, הכולל סקירה יומית של ההוצאות והתראה על מגמות העלולות להוביל לחריגה בתקציב.

    - בדיקה כי הפרוט בחשבונית מתאים לסטנדרט שהוגדר בנימבוס.

- להלן מספר דוגמאות לפעילויות הכלולות באחריות הספק בהיבט זה:

  - סגירת שרתי פיתוח ובדיקות, מחוץ לשעות הפעילות.

  - התאמת תצורת שרת, לפעילויות הממומשות על גבי אותו שרת.

  - שחרור שיטחי אחסון שלא נעשה בהם שימוש.

  - איתור וסגירת משאבי ענן שלא נעשה בהם שימוש.

- הספק יגיש, אחת לחודש, דוח מפורט של רמת השימוש במשאבי הענן והצעות להתייעלות. במסגרת דוח זה יפרט הספק את כל הפעולות שננקטו על ידו באותו חודש לצמצום עלויות שירותי הענן.

- יובהר כי המשרד יהיה רשאי לבצע בקרות נוספות על השימוש בשירותי הענן, ולדרוש מהספק לממש צעדים נוספים להוזלת עלויות והתייעלות.

בנייה ותחזוקה של תוכנית עבודה שוטפת (I)

הספק יידרש לבנות ולתחזק תוכנית עבודה שוטפת, התוכנית תיבנה בהתאם לעקרונות הבאים :

- הכנת טיוטה ראשונית של תוכנית עבודה שנתית לשנה העוקבת תוגש לאישור המשרד עד לתאריך הראשון לספטמבר (01/09). הטיוטה תכלול :

  - משימות שהמשרד יגדיר לשנת העבודה.

  - פרויקטים ותוספות למערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור ולמערכת החדשה / המשודרגת לאחר סיום ההטמעה שלה.

  - תכנון ראשוני של שדרוג תשתיות אפליקטיביות ומוצרי מדף לשנה העוקבת במסגרת מנגנון עדכניות טכנולוגית (כמפורט בסעיף ‏‏‏4.4.5).

  - תוכנית עבודה להכשרת צוות הספק (כמפורט בסעיף ‏4.4.5.2).

- למשרד שמורה הזכות לעדכן ולשנות סדרי עדיפות ומשימות בתוכנית העבודה באופן שוטף במהלך כל השנה.

- אחת לחודש, עד ל 20 לאותו חודש, יגיש הספק תוכנית עבודה מעודכנת לפעילות בחודש העוקב. התוכנית תכלול עדכונים לסעיפים 1-4 לעיל, ובנוסף תכנון ביצוע בקשות שינוי לחודש העוקב.

- כל הפעילויות המפורטות בסעיפים א' עד ג' לעיל כלולות בסל הבסיס ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

הסכם רמת שירות – SLA (I)

מדדי רמת שירות (I)

מדדי רמת-השירות הם המרכיבים לפיהם ימדוד המשרד את קיום רמת השירות לה התחייב המציע. נספח 4.5 מפרט את דרישות רמת השירות המינימליות על פי שמונה מדדים מרכזיים:

| מס' | תחום תפעול/תחזוקה | סעיף בנספח 4.5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | זמינות המערכת (תדירות תקלות / שברים) | ‏3.1 |
| 2 | זמני התאוששות מתקלות | ‏3.2‏ |
| 3 | ביצועי מערכת | ‏‏3.3 |
| 4 | ביצוע בקשות שירות, שינויים ושיפורים (שו"שים) | ‏3.4 |
| 5 | עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם | ‏‏3.5 |
| 6 | שביעות רצון | ‏3.6 |

מדד רמת שירות בתחום ביצועי מערכת אינו חל על המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור. המדד מתייחס אך ורק לביצועים הנדרשים מהמערכת המשודרגת / החדשה.

חישוב ציון רמת שירות (I)

חישוב ציון רמת-השירות יבוצע בהתאם למפורט בסעיף ‏4 בנספח 4.5.

הפרת הסכם רמת השירות (I)

האירועים המוגדרים כהפרה של הסכם רמת השירות (אי עמידה בדרישות רמת השירות) מפורטים בסעיף ‏7 בנספח 4.5.

מנגנון אכיפה להסכם רמת השירות (I)

אופן אכיפת הסכם רמת השירות ופירוט הפעולות שתינקטנה במקרה של הפרת הסכם רמת השירות מוצגים בסעיף ‏8 בנספח 4.5.

עדכון הסכם רמת השירות (I)

תוצאות המדידה של רמת השירות (כולל סקרי שביעות רצון של משתמשים) תיבחן החל מתחילת תקופת הדו-קיום וזאת כבסיס לבחינת הצורך בעדכון דרישות בהסכם רמת השירות. עדכון הסכם רמת השירות ייעשה בהסכמה בין הצדדים וייכנס לתוקף לאחר שיינתן לגביו אישור בכתב של המזמין.

כלים ושיטות למדידת רמת השירות (I)

- האחריות למדידת רמת-השירות היא של הספק.

- מדידת רמת שירות תתבסס על:

- כל מדדי רמת השירות, למעט מדד "ביצועי מערכת", ימדדו באמצעות מערכת ניהול השירות.

- המציע יפרט מהם הכלים והשיטות שבאמצעותם ימדוד את רמת השירות בכל אחד מהמדדים המפורטים בהסכם רמת השירות, וכיצד כלים ושיטות אלו מאפשרים לו לבצע מדידה ובקרה של מדדי השירות הנדרשים במסגרת המכרז, כולל מדידה ובקרה בתחומים אשר באחריות ספקי משנה. בכל הקשור לכלי המדידה, עבור כל מדד ומדד יפנה המציע למענהו לסעיף 3.15 ויפרט איך כל אחד מהכלים המוצעים מאפשר את המדידה.

- הספק נדרש להשתמש במערכות הנ"ל בלבד, ללא עיבוד ידני של נתונים.

שביעות רצון (I)

שביעות רצון משתמשי המערכת מהווה מדד מרכזי במדידת רמת השירות. שביעות הרצון תימדד על פי שלושה פרמטרים:

- סקרים / משובים "חמים" שיופצו ע"י מערכת ה-CA SD  של המשרד שיתבססו על פקד בעל 5 אפשרויות (1 עד 5) שישולב בהודעת הדוא"ל אשר תישלח לכל משתמש (פנימי ו/או חיצוני ו/או אגף מערכות מידע) אשר פתח קריאה מכל סוג שהוא (תקלה / "באג ו/או בקשת שירות ו/או בקשת שינוי) בה הוא מתבקש לאשר את סיום הטיפול וסגירת הפניה.

בחירה באחד הערכים תעדכן את בסיס הנתונים של המערכת בעת לחיצה על אחד משני הקישורים ("מאשר סגירה" / "לא מאשר סגירה").

החישוב של שביעות הרצון במדד זה יהיה ממוצע חודשי של המשובים החמים.

- משוב שביעות רצון חודשי אותו ימלא מנהל אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע מידי חודש ביחס לשירות שניתן על ידי הספק.

- סקר / משוב שנתי אשר יערך על ידי הספק עבור המשרד ובהם תימדד שביעות רצון בקרב משתמשים הפנימיים, המשתמשים החיצוניים ובקרב נציגי אגף מערכות מידע, הסקר יבוצע באמצעות שאלונים שיופצו למשתמשים. השאלון יוגדר ע"י המשרד יחד עם הספק. המשרד רשאי לעדכן את שאלוני שביעות הרצון מעת לעת לפי צרכיו ובהתאם לשינויים בשירות על ציר הזמן.

תהליך הפקת לקחים ושיפור רמת השירות (I)

הספק יפעיל הליך לשיפור מתמיד של רמת השירות המוענקת על ידו למשתמשים פנימיים, משתמשים חיצוניים ואגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע. הספק יקיים תהליך הפקת לקחים שוטף שיכלול לפחות :

- לבצע הכשרות תקופתיות לתומכים האפליקטיביים במוקד התמיכה של הספק ושל ספק מיקור חוץ תשתיות של המשרד (המהווה קו ראשון לקריאות בקשר למערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור).

- לבצע ניתוח Root Cause Analysis לתקלות (תקלות שחרגו מ SLA מעבר לאחוז סף, תקלות שהופיע בדו"ח Top 10 שבועי / חודשי וכדו'), ולהגיש אחת לשבועיים דו"ח בכתב הכולל את הניתוח, מה היו הסיבות לחריגה, מה הלקחים שהופקו מניתוח התקלה, הפעולות המתקנות שהוגדרו וסטאטוס הביצוע של הפעולות המתקנות.

- לבצע ניתוח ותחקור של בעיות / תקלות חוזרות.

- לבצע ניתוח דו-שבועי של משובים חמים (ברמה חודשית) בכל הנוגע לשביעות רצון מהשירות, להציג סיבות לחוסר שביעות רצון / מגמה שלילית / חיובית בשביעות הרצון ופעולות מתקנות / נושאים לשימור הנדרשים, ולהגיש מידי שבועיים דו"ח בכתב הכולל את הניתוח, הפעולות המתקנות / נושאים שהוגדרו לשימור, וסטאטוס הביצוע של הפעולות המתקנות.

- אם כתוצאה מתהליך הפקת הלקחים יציג הספק הצעות ייעול אשר יכולות להפחית בעלות מתן השירות, ותוכן ההצעות והמימוש שלהן יאושרו ע"י המשרד, הספק והמשרד יחלקו בסכום ההתייעלות, כאשר החלק של כל גוף בהתייעלות יקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המשרד.

- הספק הזוכה יבצע ריענון תקופתי למרכז השירות קו ראשון תוך מתן הסבר על תקלות נפוצות ופתרונן ויתעד את פרוצדורת הטיפול במערכת ניהול הידע של המשרד. הספק הזוכה יבצע מעבר תקופתי על התקלות שנפתחו ויבצע תכנית פרואקטיבית לטיפול.

אינדקס תיעוד (I)

תיעוד המערכת, על כל מרכיביה, הינו מרכיב חשוב בהבטחת תחזוקתיות המערכת ובתהליכי ההדרכה וההטמעה של המערכת. הספק יידרש להגיש במהלך פרויקט שדרוג המערכת את כל מסמכי התיעוד לרבות:

- תוכנית עבודה כנגזר מהדרישות המפורטות בסעיפים ‏4.3.3, ‏4.3.4 ו- ‏4.4.9.

- פרוטוקולים (לרבות מסמכי הכנה וסיכום לשיקופים – Reviews, כל סיכומי הדיונים בהשתתפות הספק וכדו'). הגשת הפרוטוקולים תבוצע תוך 3 ימי עבודה ממועד הפגישה/השיקוף.

- תיעוד החלטות ומעקב ביצוע (תיעוד הנלווה לניהול הפרויקט).

- תיק אפיון ועיצוב המתאר את כל מסכי המערכת, היכולות הפונקציונאליות של המערכת, תהליכי העבודה במערכת (UC), החוקים העסקיים של המערכת, מבנה בסיס הנתונים של המערכת ואפיון מפורט של הממשקים הנכנסים והיוצאים. עבור כל חבילת עבודה שמומשה במלואה ייכלל באיטרציה (Sprint) האחרון של החבילה הכנה של כל מסמכי התיעוד הרלבנטיים לחבילה. התכולה והפורמט ש משמכים אלו יוגדר כחלק מה HLD.

- תוכנית הסבה (הסבת נתונים) עבור מערכת המשכנתאות ומערכת הנכסים.

- עבור על איטרציה (Sprint) - תוכניות בדיקה אשר תכלול את כל רמות הבדיקה, החל מבדיקה פונקציונאלית של כל מרכיב ומרכיב בנפרד, דרך בדיקת תהליך עבודה מלא ועד לבדיקת עומסים וביצועים בהפעלה מבצעית של המערכת.

- מדריכים למשתמשי המערכת – פירוט אופן ההפעלה והשימוש בכל מרכיבי המערכת תוך דגש על העקרונות הבאים:

- קריא :	כתוב בסגנון בהיר, פשוט, לוגי, קל להבנה.

- יעיל :	מאפשר איתור מהיר של המושג או הפונקציה הנדרשת.

- מקיף :	מכיל את כל המידע הנדרש.

- תקף :	תואם את המהדורה העדכנית של המערכת.

- דידקטי :	מתאים לשימוש כספר עזר לתוכנית ההדרכה.

- שימושי:	ממדים ומבנה פיזי נוחים לתפעול ואחסון בעמדה.

- נגיש :	ניתן לשכפול ויצירת עותקים נוספים בקלות.

- תיעוד קוד המקור בגוף הקוד בהתאם לנוהל תיעוד קוד שיבנה על ידי המציע בשלב אפיון העל (HLD) ויועבר לאישור מראש ובכתב ע"י המשרד.

- תיעוד מבדקי חדירה תקופתיים שבוצעו למערכת.

- תיק תכנון הדרכה והטמעה – פירוט שלבי ההדרכה, תכולת תכנית ההדרכה, חומרים לחניכים, תרגילים, בחינות הסמכה וכדו'.

כל המסמכים הנוגעים לפרויקט וכל התיעוד ינוהלו במסגרת פורטל ייעודי ברשת המשרד ו/או במערכת ה- Azure DevOps של המשרד.

הספק יידרש להגיש את מלוא התיעוד המפורט לעיל עם הטמעת כל חבילת עבודה ולעדכן את התיעוד באופן שוטף לאורך כל תקופת ההסכם.

השתלבות בארגון (I)

ועדות משותפות (I)

הערכות המשרד לניהול וליווי הפרויקט תכלול שלושה גופים לניהול, מעקב וליווי שוטף של הפרויקט:

- ועדת היגוי – בראשות סמנכ"ל בכיר ראש מנהל הסיוע בדיור ומנהל אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, שתתכנס פעם ברבעון עד תום סיום תקופת הדו-קיום או על פי הצורך.

- מנהלת תפעולית – בראשות מנהלת הפרויקט, שתתכנס אחת לשבועיים, או בכל מועד שיידרש.

- ועדת משתמשים – בראשות מומחה תוכן שיקבע ע"י המשרד.

הספק ישתתף בכל הוועדות המפורטות לעיל ללא הגבלות באמצעות נציגיו הבכירים לרבות מנהל הפרויקט ואיש הקשר הבכיר מטעמו ברמת מנהל חטיבה / סמנכ"ל.

פגישות של הוועדות יתקיימו פיזית בהנהלת המשרד ו/או באתר במיקום חליפי ו/או באופן מקוון, בהתאם להחלטת המשרד.

המשרד רשאי לשנות את הרכבת הוועדות המפורט לעיל בהתאם לצרכיו.

ועדת היגוי (I)

הוועדה היא פורום רחב, שבסמכותו הקביעה וההובלה בכל הכרוך בפרויקט השדרוג הטכנולוגי והקמת המערכת המשודרגת/החדשה. הוועדה תקבל דיווח על התקדמות הפרויקט מדי רבעון. הוועדה תהיה רשאית להאציל את סמכויותיה האופרטיביות לחלק מחבריה המהווים את המנהלת התפעולית.

מנהלת תפעולית (I)

המנהלת תהיה אחראית על הניהול השוטף של הפרויקט ותסייע במימוש ההסכם. המנהלת תתכנס אחת לשבועיים (בסיום כל איטרציה / Sprint או במועד אחר שיוגדר ע"י המשרד), או ככל שיידרש, לאורך כל תקופת הדו-קיום. המנהלת תכלול, מצד המשרד, את מנהלת הפרויקט מטעם המשרד וכן נציגים בכירים מהנהלת המשרד.

מטעם הספק תכלול המנהלת התפעולית לפחות את מנהל הפרויקט מטעם הספק.

המנהלת תפעל לפי סדר-יום קבוע מראש, אשר יופץ ביחד עם מידע ונתונים רלבנטיים, על-ידי מנהל הפרויקט מטעם הספק בתאום ואישור מראש של מנהלת הפרויקט מטעם המשרד.

המנהלת תעקוב אחר ביצוע הפרויקט, תייצג בפני צוותי הספק את אפיון ודרישות המערכת ותסייע לצוותי הספק בקיום דרישותיהם מול הגורמים השונים בהנהלת המשרד ומול היחידות המקצועיות של הרשות.

- המנהלת תהווה את הגורם המקצועי המאשר עמידה בדרישות פונקציונליות ועמידה באבני דרך.

- המנהלת תהווה גורם מאשר לתשתיות טכנולוגיות, רכיבי תוכנה וכלים אשר ישולבו בפתרון שידרשו עבורם בדיקות ואישור לפני הכללתם במערכת.

- המנהלת תגבש תמונת מצב משלה על התקדמות עבודת הספק ותמליץ בהתאם לצורך על צעדים מתקנים (איתור ודיווח חריגים ובקרת הפרויקט). למען הסר ספק, האמור לעיל אינו פותר את הספק מהחובה לערוך בקרה פנימית לשם עמידה בתנאי המכרז.

- המנהלת תבקר את רמת השירות של הספק (בהתאם להגדרות ה- SLA ועל בסיס דיווחי הספק) ותשתתף בעדכון ה- SLA במידת הצורך (כמפורט בנספח 4.5).

- למען הסר ספק, כל הסמכויות הנתונות במכרז זה למנהלת או לגורם אחר במשרד אינן גורעות מאחריות הספק לפתח, להקים ולהפעיל את המערכת ברמת השירות הנדרשת במכרז זה.

ועדת משתמשים (I)

ועדת המשתמשים תחל את פעילותה עם תחילת שלב העיצוב מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור כמפורט בסעיף ‏2.0.2. הועדה תכלול מומחי תוכן מיחידות שונות של המשרד (כמפורט בסעיף ‏2.2.2) וכן מומחי תוכן מצד המשתמשים החיצוניים (כמפורט בסעיפים ‏2.2.3) ותייצג את המשתמשים של המערכת. הוועדה תהיה הסמכות המקצועית בכל הקשור לעיצוב מחדש ולאפיון המפורט של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור ובכל מקרה של חילוקי דעות מקצועיים בתוך המשרד ובין המשרד לספק, יובעו נושאים אלו לוועדה לצורך קבלת החלטה.

הערכה וניהול סיכונים (S)

- המציע יפרט מהי המתודולוגיה המוצעת על ידו לניהול והערכת הסיכונים וכיצד הוא מתכוון ליישמה במשך תקופת המעבר ובמשך תקופת הפרויקט.

- המציע יפרט את המרכיבים לגביהם הוא מזהה סיכונים בביצוע העבודה. לכל מרכיב כזה יבצע המציע את הערכת הסיכון (Risk Assessment), ואת תוכניות הפעולה שלו להקטנת/ביטול הסיכון.

- תוכנית הערכת הסיכונים תכלול לפחות את מרכיבי הסיכון המתייחסים לתקופת החפיפה בה מועברת האחריות לתפעול ותחזוקה המערכות הקיימות לספק ולתקופת הדו-קיום בה נדרש הספק להפעיל את המערכות הקיימות ואת המערכת חדשה במקביל ולהבטיח לאורך כל פרק זמן זה את רצף השירות.

- המציע יתייחס במסגרת תוכנית ניהול הסיכונים, בין השאר אבל לא רק, לאירוע של כשל חמור / קריסה של רכיב מהמערכת החדשה בסמוך לעלייה לאוויר של חבילת עבודה בה הוא נכלל, בעיות באישו צוות הפרויקט ו/או צוות התפעול והתחזוקה, בניית חפיפה בתחומי ידע על מנת שלא ליצור תלות באדם יחיד וכדו'.

- המציע יציג במסגרת תוכנית הערכת הסיכונים את ההיערכות שלו להפעלת השירותים החיוניים הנדרשים במסגרת מצב חירום ו/או מצב מיוחד בעורף.

- המציע נדרש לשלב את כל הפעולות שלו להקטנת/ביטול הסיכונים אותן זיהה, כמפורט בסעיף ב' לעיל, במענה שלו לסעיף ‏4.3.4.5 לעיל (תוכנית עבודה לפרויקט השדרוג והפיתוח).

היפרדות (I)

- הסכם ההיפרדות, המצורף בסעיף 23 לחוזה להלן, נועד להגדיר את הפעולות אותן יש לבצע במקרה של הפסקת הסכם ההתקשרות בין המשרד לספק מכל סיבה שהיא בין אם בגין סיום תקופת ההסכם או בגין כל הפרה, המזכה את המשרד באפשרות לביטול ההסכם או בגין סיבות אחרות, לפי שיקול דעת המשרד בלבד, אף אם אינן מהוות הפרה של ההסכם מצד הספק (היפרדות משיקולי נוחות).

- הספק מתחייב לקיים את האמור בנספח זה ומתחייב לקיים שיתוף פעולה מלא ומקיף, לבצע את כל בקשות המשרד במסגרת תהליך ההיפרדות, כמפורט בנספח ההיפרדות ועל פי הצורך, ולסייע לו לממש את העברת מלוא השירותים לספק אחר או לרשותו, בצורה תקינה ורציפה.

- עקרונות ההיפרדות יחולו גם במקרים בהם יבחר המשרד לגרוע או להפסיק את קבלת חלק מהשירותים נשוא הסכם ההתקשרות.

- מימוש

כללי – הבהקים (I)

פרק זה מפרט את אופן הגשת ההצעה הכספית הן לתקופת התפעול והתחזוקה של המערכות הקיימות והן לתקופת הפיתוח, ההקמה התפעול והתחזוקה של המערכת החדשה. מודגש כי המזמין רשאי להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים ולפיכך נדרש המציע לפרט את המחירים של כל מרכיבי הפתרון (כמפורט בהמשך) וזאת על מנת שלמזמין תינתן הגמישות ברכישת המוצרים/השירותים.

אופן הגשת הצעת המחיר (I)

מודגש כי על המציעים להגיש את הצעת המחיר במבנה וברמת הפירוט הנדרשים בפרק 5 שלהלן. כמו כן יש להגיש מענה לפרק זה בקובץ בפורמט MS Excel בגרסה עדכנית במבנה המתאים למבנה המצורף למסמכי המכרז כנספח 5.0.1.

מודגש כי הכמויות המפורטות בפרק זה הנן לצורך השוואת ההצעות ואינן מחייבות את המזמין ברכישת חלק/כל השירותים.

המציע יצהיר במענה לסעיף זה כי ברור לו שבכל הטבלאות בהן נדרש מחיר ליחידה תישמר למזמין הזכות להזמין כמויות בהתאם לצרכיו ולדרישותיו, המחיר ליחידה יישמר ללא שינוי וללא קשר לכמות המבוקשת מרכיב / שירות מסוים, ומחיר היחידה של כל רכיב / שירות לא יותנה ברכישה של רכיבים / שירותים נוספים מאותו ספק או בהיקף כספי/כמותי של רכישה מספק/יצרן כלשהו.

היקף ההתקשרות הכולל, בין המזמין לבין הספק, ייקבע על פי החלטות המזמין לגבי רכישה או אי רכישה של המוצרים/השירותים המוצעים בהצעת הספק.

המציע יגיש הצעה כספית על גבי הטבלאות המפורטות מטה. הטבלאות ימולאו בהתאם להנחיות המפורטות בהם, ובכל מקרה בו נדרש למלא מחירים בטבלה הכוללת כתב כמויות, יש למלא אותן בהתאם להנחיות הבאות :

- על המציע לרשום בטבלאות ההצעה הכספית, את מחירי היחידה לכל פריט ופריט.

- חישוב הסה"כ של כל פריט מבוצע אוטומטית ע"י גיליון האקסל.

- במקרה של אי התאמה ו/או טעות סופר בחישוב, בין הסה"כ הרשום ליד הפריט לבין הסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו פריט במחיר היחידה שלו, יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה. מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

- אם ברצון המציע לשנות את סכום הצעתו עליו לעשות זאת במחירי היחידות ולא בהנחה מהסכום הכללי. ניתנה הנחה על כל ההצעה יראו אותה כאילו ניתנה על מחירי היחידה שבכתב הכמויות יחסית לכל סעיף וסעיף.

- במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ו/או בעדכונים לכתב הכמויות, ו/או יוצג מחיר יחידה שלילי, שומר המזמין על זכותו לפסול את ההצעה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- במקרה שיוצג מחיר אפס בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ו/או בעדכונים לכתב הכמויות מכיוון שעלות רכיב זה מגולמת בעלותו של רכיב אחר בכתב הכמויות, על המציע לציין בהערות לסעיף את הסעיף בו מגולם רכיב זה. במקרה ולא תבוצע הפניה כנדרש, שומר המזמין על זכותו לפסול את ההצעה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

תכולת המחיר (I)

המחירים שיוצגו ע"י המציע כוללים את מלוא התמורה בעבור אספקת כל המוצרים וכל השירותים הנדרשים במכרז בהתאם לרמת השירות אליה התחייב המציע ובמשך כל תקופת ההסכם.

על המציע לציין את כל המחירים הנדרשים בהמשך בשקלים חדשים וללא מע"מ, נכון ליום הגשת ההצעה.

חריגה מהמסגרת התקציבית (I)

- מודגש כי כל אספקה של שירותים או רכיבים שאינם נכללים במסגרת התקציב המקורי של תפעול המערכות הקיימות ו/או של פרויקט השדרוג הטכנולוגי ו/או של תפעול המערכת המשודרגת/החדשה מחייבים הזמנה בכתב חתומה ע"י מורשי החתימה של המזמין.

- דברים אלו אמורים לגבי כל תוספת, כמפורט בסעיף ‏‏5.5 וגם לגבי חריגה מהיקף בנק השעות ו/או בנק השירותים המקצועיים (Professional Services) הקבוע בתכולת הבסיס.

- למען הסר ספק, כל הוראה שיש בה משום מימוש האופציות, כולן או מקצתן, המפורטות בסעיף ‏‏5.3 בפרק 5, תחייב את הצדדים רק משניתנה מראש ובכתב ונחתמה על ידי מורשי החתימה של המזמין.

מחירונים (I)

המציע נדרש לפרט את המחירים של המוצרים ויחידות השירות הנכללים בהצעתו כמפורט בסעיפים הבאים. מחירים אלו ישמשו כבסיס לתמחור תוספות/גריעות בתכולה (הן בתכולת הרישוי והן בתכולות עבודה) וכמו כן ישמשו מחירים אלו כאמצעי בניתוח עלות הפיתוח וההקמה שתוצג על ידי המציעים.

המציע יתחייב כי המחירים המפורטים בסעיפים הבאים יהיו מחירי מקסימום.

במידה שיידרש הספק לספק שירותים או רישיונות תוכנה שאינם כלולים בהצעתו (בתשובתו לסעיף ‏5.1.2) אזי יקבע מחירם במשא ומתן בין המזמין לספק בהתאם למחירים שיהיו מקובלים בשוק באותה העת ובהתחשב באופי ההתקשרות של המזמין עם הספק. במקרה של חילוקי דעות לעניין מחיר השירותים או רישיונות התוכנה יכריע בעניין מומחה מקצועי כנזכר בהסכם בסעיף 29.1.1.

מחירון שירותי כ"א (I)

- המציע נדרש למלא בטבלאות 5.1.1 א' ו- 5.1.1 ב' (בקובץ האקסל) את מחירי שעות העבודה הנדרשים על ידו עבור כל סוג מקצוע/תפקיד.

- במידה שהטבלה איננה מכסה את כל סוגי השירותים (סוגי התפקידים) שבמסגרת ההצעה, יוסיף המציע את המחיר לשירות החסר בשורות האחרונות של הטבלה.

- יובהר כי מחירים אלו יהוו בסיס לתמחור שירותים שהמשרד יזמין מהספק מעבר לתכולת הבסיס במכרז לרבות תמחור שלבי הפרויקט שאינם נכללים במחיר הקבוע (כמפורט בסעיפים ‏2.0.4, ‏2.0.5 ו- ‏2.0.6) ותמחור שינויים ושיפורים שמעבר לבנק הבסיס כאמור בפרק 4 בסעיף ‏4.4.3.2 וזאת במידה שהמזמין בחר שלא להרחיב את בנק השעות על פי הכללים המפורטים בסעיף ‏4.4.3.4 א'.

מחירון רישוי ותוכנות מדף (I)

עבור כל רישוי ותוכנות מדף המפורטים במכרז (קיים ו/או חדש ו/או שמחליף רישוי קיים) אותו נדרש הספק לספק בהתאם לדרישות המכרז ואשר קיים עבורו מכרז מרכזי של מנהל הרכש הממשלתי ו/או נחתם עם ספק המספק אותם הסכם מחירים מרבי ע"י מנהל הרכש הממשלתי, המשרד רשאי להנחות את הספק לבצע את ההצטיידות והרכש עבור המשרד מהספק/ים אשר נחתם עמם הסכם מחירים מרבי ו/או אשר זכו במכרז מרכזי של מנהל הרכש הממשלתי בהתאם למחירים המפורטים במכרז המרכזי / הסכם המחירים המרביים אלו.

לחלופין המשרד רשאי לבצע את הרכש באופן עצמאי באמצעות מכרזים אלו ועל הרכיב שייגרע יחולו הוראות סעיפים ‏5.5.2 ‏ו- 5.5.3 שלהלן.

- המציע נדרש למלא בטבלה ‏5.1.2 (בקובץ האקסל) את מחירון רישוי ותוכנות מדף אשר יסופקו על ידו במסגרת הפרויקט. מחירים אלו יהוו את מחירון רישוי ותוכנות מדף בתקופת ההסכם וישמשו בנוסף לחישוב גריעה / הוספה של רישוי.

- המחירון ימולא בהתאם להנחיות הבאות:

- בטור "A" בטבלה ("תיאור מפורט") יש לפרט את סוג הרישוי / תוכנת המדף.

- בטור "B" בטבלה ("סוג יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה לתמחור. יש לבחור בין "יחידה" ל- Site License (רישוי לכל צוות הספק / משתמשי המשרד ללא הגבלה כמותית). יחידת המידה לתמחור חייבת להיות תואמת את מודל הרישוי של היצרן (אין להציע רישוי במודל Site License כאשר היצרן מתמחר את הרישוי על פי יחידה / משתמש, ולהיפך).

- בטור "C" בטבלה ("תיאור יחידת מידה") יש לפרט את יחידת המידה: משתמש, אתר, חוק עסקי, ליבות וכדו'.

- בטור "D" בטבלה ("מחיר יחידה – אספקה") יש לפרט את עלות הרישוי / תוכנת המדף, ללא התקנה ו/או תחזוקה שנתית. ככל ומדובר בפתרון קוד פתוח (Open Source) שלא קיימת עלות רישוי עבורו, יש לציין בטור זה 0 ₪, ולציין בטור "H" בטבלה ("הערות") כי מדובר בפתרון קוד פתוח (Open Source).

- בטור "E" בטבלה ("מחיר יחידה – התקנה") יש לפרט את עלות עבודת ההתקנה של הפתרון המוצע.

- בטור "F" בטבלה ("כמות כוללת") יש לפרט את הכמות הכוללת בהתאם למענה המציע בטור "B":

- עבור רישוי על פי יחידה יש לפרט את כמות היחידות שבבסיס התמחור (לדוגמה מספר עובדי הספק בהתאם למענה לסעיפים ‏4.2.2 ו- ‏4.2.3).

- עבור רישוי במודל Site License יש לרשום כמות "1".

- בטור "G" בטבלה ("עלות תחזוקה שנתית") יש לפרט את עלות התחזוקה של יחידה אחת לשנה אחת. עלות זו תהיה הבסיס לעלות התחזוקה השנתית שתחושב על ידי הגיליון בטבלה 5.4 ותצורף לעלות הכוללת להשוואת הצעות.

כל הרישוי ו/או הסכמי הרישוי יירשמו על שם המשרד.

עלות אפיון ועיצוב מחדש (Re-Engineering), שדרוג טכנולוגי, פיתוח והקמה (I)

במענה לסעיף זה יפרט המציע את עלות רכיבי הפרויקט המבוצעים במחיר קבוע (Fixed Price) לרבות עבודת האפיון והעיצוב מחדש (Re-Engineering), השדרוג טכנולוגי, הפיתוח וההקמה עבור הרכיבים המפורטים בסעיפים ‏2.0.2, ‏2.0.3 לעיל.

- המציע נדרש למלא בטבלה 5.2.1 א' (בקובץ האקסל) את עלות רכיבי הפרויקט המבוצעים במחיר קבוע (Fixed Price) לרבות עבודת האפיון והעיצוב מחדש (Re-Engineering), השדרוג טכנולוגי, הפיתוח וההקמה, ללא עבודת האפיון והעיצוב מחדש (Re-Engineering) והפיתוח הממשקים.

- המציע נדרש לפרט בטבלה 5.2.1 ב' (בקובץ האקסל) את עלות עבודת האפיון והעיצוב מחדש (Re-Engineering), ואת עלות עבודת הפיתוח מחדש של ממשקים מול שדרת הערוצים של כל אחד מהממשקים.

למען הסר ספק, הצעת המציע הינה במחיר קבוע ולא תשתנה, גם במקרים בהם במהלך האפיון המפורט יתברר כי ממשק שסווג בסיווג מורכב מתאים בפועל לסיווג פשוט ולהיפך.

מודגש כי עלויות העבודה המוצגות במענה לסעיף זה נדרשות להיגזר מההצעה הטכנית של המציע בכלל ומענה המציע לסעיף ‏4.2.3 בפרט. המשרד ייבחן את הקשר שבין ההצעה הטכנית להצעה הכספית (בפרט למענה מציע שפורט בהתאם לסעיפים ‏5.1.1 ו- ‏5.2) כחלק מבחינת הסבירות של ההצעה הכספית.

עלות רכיבים אופציונאליים (I)

המציע יפרט בטבלה 5.3 (בקבץ האקסל) את עלות הרכיבים האופציונאליים.

עלות תפעול ותחזוקה (I)

המציע יפרט בטבלה 5.4 (בקבץ האקסל) את עלות התפעול והתחזוקה הכוללת של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור על כל הרכיבים שלהן תוך פירוט העלות של כל אחד מתחומי השירות הנדרשים במכרז ואשר מפורטים בפרק 4 בפרט ובשאר פרקי המכרז. עלות התפעול והתחזוקה תהיה עלות אחידה לכל תקופת ההסכם.

המציע נדרש למלא להלן את המחיר השנתי הקבוע (ללא מע"מ) ובתנאי שהמחיר הכולל עבור שירותי התפעול והתחזוקה המפורטים בטבלה 5.4 א' בסעיפים 5.4.1 יד 5.4.6 לא יהיה נמוך מ- 12,000,000 ₪ לשנה (לא כולל מע"מ) ולא יהיה גבוה מ- מ- 14,000,000 ₪ לשנה (לא כולל מע"מ) (M). הצעה שלא תעמוד בהנחיה זו תיפסל.

מודגש כי על המציעים לציין בטבלה 5.3 (בקבץ האקסל) את כל עלויות התחזוקה והתפעול על בסיס ההנחה שהמזמין ינצל את כל בנק הבסיס לשינויים ושיפורים (40,000 שעות בשנה בשנים 1 עד 3 ו- 45,000 שעות בשנה החל מהשנה הרביעית) בכל תקופת התפעול ולפיכך הספק לא יהיה זכאי לתוספת במחיר התפעול והתחזוקה בגין תחזוקה של שו"שים אלו, ועליו לגלם עלות תחזוקה זו במחירים המפורטים לעיל.

מודגש כי עלויות העבודה המוצגות במענה לסעיף זה נדרשות להיגזר מההצעה הטכנית של המציע בכלל ומענה המציע לסעיף ‏4.2.2 בפרט. המשרד ייבחן את הקשר שבין ההצעה הטכנית להצעה הכספית (בפרט למענה מציע שפורט בהתאם לסעיפים ‏5.1.1 ו- ‏5.4) כחלק מבחינת הסבירות של ההצעה הכספית.

התשלום החודשי עבור עלות התפעול והתחזוקה החל ממועד סיום תקופת החפיפה וקבלת אחריות ע"י הספק הזוכה ועד לסיום תקופת הדו קיום יבוצע בכפוף למנגנון התמרוץ המפורט בסעיף ‏5.7 שלהלן.

תוספות וגריעות (I)

סעיף זה נועד להגדיר את השינוי בעלות השירותים בגין תוספת או גריעה של שירותים/תכולה במהלך הן במהלך תקופת המעבר והן במהלך תקופת התפעול והתחזוקה.

תוספות / גריעות של רכיבים בפיתוח ובשירות (I)

כמפורט בסעיף ‏5.0 לעיל, המשרד רשאי להזמין חלק מהשירותים המבוקשים. לאור זאת המשרד רשאי להחליט שלא להזמין כל אחד מהרכיבים ו/או השירותים (חד פעמיים ושוטפים) המפורטים כתב הכמויות שבקובץ האקסל (נספח 5) והמציע לא יוכל להשמיע כל טענה אודות מימוש חלקי של תכולת המכרז. ככל שהמשרד יבחר להזמין רק חלק מתכולה העבודה המוגדרת במסמכי המכרז, לדוגמה:

- לא לממש את הממשק לקבלת פרטי עולים חדשים ממשרד הקליטה כמפורט בנספח 2.2.5 בסעיף 2.1.1, עלות רכיב זה בכתב הכמויות (כמפורט בטבלה 5.2.1 ב' בסעיף 3.1) תקוזז מהתמורה המגיע לספק בגין הקמת המערכת.

- לממש ממשק מורכב נוסף שלא נכלל בתמחור בכתב הכמויות כאשר עלות אפיון מחדש ועיצוב הממשק ועלות פיתוח מחדש ובדיקות של הממשק יקבעו בהתאם למענה הספק לטבלה טבלה 5.2.1 ב'.

- לא לממש / לרכוש שירות של "בנק שעות" לשירותי מומחה באמצעות הספק כמפורט בסעיף ‏4.4.4, עלות רכיב זה בכתב הכמויות (כמפורט בטבלה 5.4 ב' בסעיף 5.4.7) תקוזז מהתמורה המגיע לספק בגין תשלומי התפעול ותחזוקה של המערכת.

- לא לממש / לרכוש מערכת מסייעת בזמן אמת כמפורט בסעיף ‏3.2.5.2, עלות רכיב זה בכתב הכמויות (כמפורט בטבלה 5.1.2 בסעיף 3.2.5.2) תקוזז מהתמורה המגיע לספק בגין הקמת המערכת ועלות תחזוקת רכיב זה (כמפורט בטבלה 5.4 ב' בסעיף 5.4.14) תקוזז מעלות התפעול ותחזוקה השנתית .

לחלופין רשאי המשרד להחליף את התכולה שנגרעה בתכולה אחרת שתידרש במסגרת הפרויקט בהיקף ש"ע זהה לזה המפורט בטבלה והעלות שתשולם לספק עבור התכולה האחרת תהייה זהה לעלות בה נקב בטבלה עבור הרכיב שנגרע. .

תוספות / גריעות ברכש (חד פעמי) של רישוי ומוצרי מדף (I)

מחירי היחידה המפורטים בטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל) בטור שכותרתו "סה"כ עלות ליח' (אספקה והתקנה)" ישמשו את המזמין כמחירון רישוי ומוצרי מדף בתקופת ההסכם. במידה שתידרש תוספת/גריעה של רישוי ומוצרי מדף, התוספת/הגריעה מהעלות החד פעמית המשולמת לספק תהיה בהתאם למחירון זה. לדוגמה:

ככל שיוחלט לא לרכוש כלי אוטומציה לבדיקות ממשקים / API Testing כמפורט בסעיף ‏3.2.3.4.2 למפרט / מענה הספק לטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל) ס"ק 3.2.3.4.2, עלות הרכישה החד פעמית תקוזז מעלות ההקמה של הפרויקט.

למשרד האופציה לרכוש את הרישוי / מוצרי המדף במסגרת הסכמי חשכ"ל ו/או באמצעות ספק אחר. במקרה זה הספק יהיה מחויב להתקין את הרישוי/מוצר המדף שנרכש ותמורת עבודת ההתקנה יהיה זכאי לקבל את "עלות ההתקנה" בה נקב בטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל, בטור שסימולו "E") לרכיב זה כפול מספר היחידות שהותקנו בפועל.

תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) של רישוי ומוצרי מדף (I)

מחירי היחידה המפורטים בטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל) בטור שכותרתו " עלות תחזוקה שנתית (ליח' אחת)" ישמשו את המזמין כמחירון גריעה / הוספה לתחזוקת מוצרי מדף בתקופת ההסכם. במידה שתידרש תוספת/גריעה של רישוי ומוצרי מדף, התוספת/הגריעה מהעלות התחזוקה (השוטפת) המשולמת לספק תהיה בהתאם למחירון זה. לדוגמה:

- ככל שיוחלט לרכוש 2 רישיונות נוספים עבור כלי CASE כמפורט בסעיף ‏3.2.3.2 למפרט / מענה הספק לטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל) ס"ק 3.2.3.2, עלות התפעול והתחזוקה השנתית המפורטת במענה לטבלה 5.4 (בקובץ האקסל) תגדל מידי שנה בסך השווה למכפלה של עלות התחזוקה השנתית שפורטה מענה הספק לטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל) ס"ק 3.2.3.2 ב- 2 (שני רישיונות נוספים).

- ככל שיוחלט להפסיק את השימוש בכלי EPSS כמפורט בפרק 3 בסעיף ‏3.2.5.2, החל משנה זו תקטן עלות התפעול והתחזוקה השנתית בסכום השווה למכפלת כמות הרישיונות שנרכשו עבור כלי ה- EPSS כמפורט בעלות התחזוקה השנתית של כל סוג רישיון כמפורט במענה הספק לטבלה 5.1.2 ס"ק 3.2.5.2 (בקובץ האקסל).

תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) בגין שינוי בהיקף המערכת (I)

תוספת בהיקף המערכת בהיקף של 40,000 שעות שו"ש בשנה בשלוש שנות ההתקשרות הראשונות ו 45,000 שעות שו"ש בשנה החל מהשנה הרביעית ואילך כלולה בעלות התפעול והתחזוקה השוטפת אותה פירט הספק במענה לסעיף 5.4 לעיל ולא תשולם בגינה לספק כל תמורה נוספת.

בכל מקרה שהמשרד בחר להזמין שינויים ושיפורים בהיקף של מעל 40,000 שעות שו"ש בשנה בשלוש שנות ההתקשרות הראשונות ו/או 45,000 שעות שו"ש בשנה החל משנת ההתקשרות הרביעית ואילך, יחולו הכללים הבאים:

    - בכל מקרה בו יוזמן שינוי שהיקפו גדול מ 1,000 ש"ע, יתווסף לעלות התפעול והתחזוקה סך השווה לאחוז התחזוקה אותו פירט המציע במענה לטבלה 5.4 ג' כפול השווי הכספי של השו"ש (מכפלה של היקף שעות השוש בעלות הממוצעת לשעת עבודה כפי שחושבה בטבלה 5.1.1 א' – מחירון שירותי כ"א).

    - בכל מקרה בו יוזמן שינוי שהיקפו קטן מ 1,000 ש"ע לא תעודכן עלות התפעל והתחזוקה.

למען הסר ספק הזמנה של מספר שינויים קטנים בהיקף מצטבר של 1,000 שעות עבודה ומעלה אינה עונה לאמור בסעיף א' לעיל ולא תשולם בגינה תוספת לעלות התפעול והתחזוקה השוטפת.

אחוז התחזוקה המוצע במענה לטבלה 5.4 ג' יהיה בין 0% ל 12.5% לכל היותר.

תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) בגין שינוי במספר המשתמשים במערכת (I)

עלות התפעול והתחזוקה השוטפת לא תעודכן כלפי מעלה או מטה בגין שינוי במספר המשתמשים במערכת.

תוספות / גריעות בעלות התפעול והתחזוקה (שוטפת) בגין שינוי במספר האתרים בהם פרוסה המערכת(I)

עלות התפעול והתחזוקה השוטפת לא תעודכן כלפי מעלה או מטה בגין שינוי במספר האתרים בהם פרוסה המערכת.

עלות כוללת – עלות להשוואת הצעות (I)

סעיף זה מגדיר את אופן השוואת ההצעות הכספיות של המציעים. ההשוואה מבוססת על עלות מחזור החיים של המערכת (LCC – Life Cycle Cost).

חישוב עלות מחזור החיים בטבלה 5.6 (בקובץ האקסל) כולל גם רכיבי הוספה/גריעה ושירותים אופציונליים וזאת על מנת שההשוואה בין המציעים תכלול התייחסות לכל מרכיבי ההצעה הכספית ותשקף את העלות הריאלית בהתקשרויות מסוג זה (התקשרויות לתקופת זמן ארוכה).

מודגש כי כל ההנחות המפורטות בטבלה 5.6 נועדו רק לצורכי השוואת ההצעות ואינן מחייבות את המשרד ברכישת תכולה כלשהיא ו/או בעיתוי הרכישה של השירותים הנ"ל.

מנגנוני תמרוץ (I)

המשרד מייחס חשיבות מרבית לרמת השירות שתינתן לה על-ידי הספק ולפיכך כולל הסכם ההתקשרות מספר מנגנונים שמטרתם להבטיח את עמידת הספק ברמת השירות הנדרשת הן בתקופת הדו-קיום והם בתקופת התפעול והתחזוקה.

תמרוץ בתקופת הדו-קיום (I)

- במהלך תקופת הדו קיום יהיה הספק זכאי לתשלום בסך 90% מעלות התפעול והתחזוקה הכוללת בה נקב במענה שלו לטבלה 5.4 בקובץ האקסל. יתרת התשלום בסך 10% (להלן : "היתרה הצבורה") תשולם, כולה או חלקה, בהתאם לאמור בסעיפים ב', ג' ו- ד' שלהלן.

למען הסר ספק בתקופת הדו-קיום הספק מחויב לכל ההתחייבויות שלו בהתאם לדרישות המכרז לרבות בהיקף האיוש המינימאלי בו נקב במענה שלו לסעיפים ‏4.2.2 ו- ‏4.2.3. התשלום החלקי בסך 90% מעלות התפעול והתחזוקה אינו משחרר את הספק מאף אחת מההתחייבויות שלו בהתאם לתנאי המכרז.

- ככל שהספק סיים את הפרויקט כולו בהתאם למועד בו נקב במענה שלו לסעיף ‏4.3.4.4.3, והמשרד סיפק לספק אישור בכתב כי הפרויקט הסתיים במועד ולשביעות רצונו של המשרד, הספק יהיה זכאי לקבל את יתרת התשלום במלואה. לדוגמה:

- במענה לסעיף ‏4.3.4.4.3 נקב הספק בלו"ז כולל של 36 חודשים עד להשלמת הפרויקט.

- במענה לטבלה 5.4 (בקבץ האקסל) נקב הספק בעלות תפעול של 100,000 ₪ לחודש.

- מידי חודש הספק יהיה זכאי לתשלום חודשי עבור תפעול ותחזוקה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בסך 90,000, עד להשלמת הפרויקט.

- עם סיום אבן הדרך האחרונה במועד, הספק יהיה זכאי לתשלום חד פעמי בסך:

10% x 36 x 100,000 = 360,000.

- מחודש 37 ואילך יהיה הספק זכאי לתשלום מלוא עלות התפעול והתחזוקה.

- ככל שהספק לא סיים את הפרויקט כולו בהתאם למועד בו נקב במענה שלו לסעיף ‏4.3.4.4.3, ולא קיבל מהמשרד אישור בכתב כי הפרויקט הסתיים במועד ולשביעות רצונו של המשרד, הספק ימשיך לקבל תשלום בסך 90% מעלות התפעול והתחזוקה הכוללת בה נקב במענה שלו לטבלה 5.3 בקובץ האקסל עד סוף תקופת הדו-קיום, אך היתרה בסך 10% לא תיצבר ולא תשולם. בנוסף, עבור כל חודש פיגור בהשלמת הפרויקט, ינכה המשרד סך השווה ל 10% מתשלום חודש אחד מתוך "היתרה הצבורה". לדוגמה:

- במענה לסעיף ‏4.3.4.4.3 נקב הספק בלו"ז כולל של 36 חודשים עד להשלמת הפרויקט.

- במענה לטבלה 5.4 (בקבץ האקסל) נקב הספק בעלות תפעול של 100,000 ₪ לחודש.

- המשרד אישור לספק בכתב כי הפרויקט הסתיים לשביעות רצונו של המשרד אחרי 40 חודשים.

- בחודשים 37 עד 40 הספק קיבל מידי חודש תשלום בסך 90% מעלות התפעול והתחזוקה בכוללת בה נקב במענה שלו לטבלה 5.4 בקובץ האקסל.

- עם סיום אבן הדרך האחרונה לאחר 40 חודשים, הספק יהיה זכאי לתשלום חד פעמי בסך:

10% x (36-4) x 100,000 = 320,000.

- יתרת 10% מסך התשלום החודשי עבור חודשים 37 עד 40 מהווה פיצוי מוסכם בגין פיגור בהשלמת הפרויקט והיא לא תשולם לספק.

- מחודש 41 ואילך יהיה הספק זכאי לתשלום מלוא עלות התפעול והתחזוקה

- ככל שהספק סיים את הפרויקט כולו במועד המוקדם מהמועד בו נקב במענה שלו לסעיף ‏4.3.4.4.3, והמשרד סיפק לספק אישור בכתב כי הפרויקט הסתיים במועד ולשביעות רצונו של המשרד, הספק יהיה זכאי לקבל את יתרת התשלום שנצברה עד מועד זה וממועד זה ואילך יהיה זכאי לתשלום עבור עלות התפעול והתחזוקה במלואה. לדוגמה:

- במענה לסעיף ‏4.3.4.4.3 נקב הספק בלו"ז כולל של 40 חודשים עד להשלמת הפרויקט.

- במענה לטבלה 5.4 (בקבץ האקסל) נקב הספק בעלות תפעול של 100,000 ₪ לחודש.

- מידי חודש הספק יהיה זכאי לתשלום חודשי עבור תפעול ותחזוקה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בסך 90,000, עד להשלמת הפרויקט.

- הספק סיים את הפרויקט אחרי 36 חודשים.

- עם סיום אבן הדרך האחרונה במועד, הספק יהיה זכאי לתשלום חד פעמי בסך:

10% x 36 x 100,000 = 360,000

- מחודש 37 ואילך יהיה הספק זכאי לתשלום מלוא עלות התפעול והתחזוקה.

- עם סיום תקופת הדו-קיום (השלמת האבן דרך האחרונה של הפרויקט), הספק יהיה זכאי לתשלום מלוא הסכום בו נקב במענה שלו לטבלה 5.4 (בקבץ האקסל).

- כמפורט בסעיף ‏4.2.4.1 לעיל, בכל מקרה שבו הספק יבקש לסיים את העסקתו, מכל סיבה שהיא לרבות עזיבה, של מנהל הפעילות בפרק הזמן שבין סיום תקופת החפיפה ועד להשלמת פרויקט השדרוג הטכנולוגי, המזמין רשאי לדרוש מהספק פיצוי מוסכם בסך 100 אלף ₪ לכל אירוע של החלפת מנהל הפעילות.

- כמפורט בסעיף ‏4.2.4.2 לעיל, בכל מקרה שבו הספק יבקש לסיים את העסקתו, מכל סיבה שהיא לרבות עזיבה, של מנהל הפיתוח בפרק הזמן שבין סיום תקופת החפיפה ועד להשלמת פרויקט השדרוג הטכנולוגי, המזמין רשאי לדרוש מהספק פיצוי מוסכם בסך 100 אלף ₪ לכל אירוע של החלפת מנהל פיתוח.

תמרוץ בגין עמידה ברמת שירות לאורך כל תקופת ההסכם (I)

- מנגנון פרס/קנס אשר יופעל על התשלומים בגין התפעול השוטף בהתאם למענה הספק לטבלה 5.4 א' (בקובץ האקסל).

- חישוב הקנס בגין אי עמידה ברמת השירות הנדרשת יחושב אחת לחודש בהתאם למפורט בהסכם רמת השירות (SLA) כמפורט בנספח 4.5. בסעיף ‏5.

- אחת לרבעון תבוצע התחשבנות עם הספק, והקנס המצטבר בשלושת חודשי הרבעון יופחת בתשלום אחד בחודש הראשון של הרבעון שלאחריו.

- הקנס המקסימאלי בגין אי עמידה בדרישות סכם רמת השירות מפורט בנספח 4.5 (הסכם רמת שירות – SLA) בסעיף 5.

מחירי הפסקת ההתקשרות (I)

במקרה של הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישולמו לספק מחירי ההיפרדות לפי הכללים הבאים:

- תשלום על תוצרים שנמסרו למשרד ואושרו על ידה ואשר טרם שולמו לספק (לדוגמא: תשלום על אפיון/פיתוח של תכולות פונקציונליות שהושלמו ונמסרו למשרד).

- תשלום עבור רישוי שנרכש, הותקן והוטמע במערכת ואשר טרם שולמו לספק עלות הרכישה וההתקנה. במידה והרישוי נרכש אך טרם הותקן ישולם לספק רק מחיר הרכש.

- תשלום עבור שירותי תפעול ותחזוקה אשר טרם שולמו לספק, עד המועד בו סיפק שירותי תפעול ותחזוקה.

- תשלום עבור העברת ידע לגורם אליו יועבר פיתוח/תחזוקת המערכת, אך לא כולל תשלום עבור שירותים שהספק נדרש לבצע במסגרת הפיתוח והתפעול של המערכת ללא תלות בהיפרדות. לדוגמא: הספק יהיה זכאי לתשלום עבור שירותי הדרכה לספק החדש, אך לא יהיה זכאי לתשלום עבור תיעוד המערכת שיידרש למסור למשרד או לספק החדש. בכל המקרים הנ"ל יבוצע התשלום לפי המחירים הנקובים בהצעת הספק וכמפורט בנספח 5.

תנאי תשלום (I)

תנאי תשלום עבור פרויקט השדרוג הטכנולוגי (I)

    - עבור כל אחד מהפתרונות המפורטים בטבלה 5.1.2 (בקובץ האקסל), ישלם המשרד את עלותם לספק בהתאם למפורט בטבלה לאחר שהותקנו והוטמעו לשביעות רצונו של המשרד והמשרד נתן על כך אישור בכתב לספק. תנאי להגשת חשבונית עבורם הוא צירוף אישור המשרד. חשבונית שלא צורף אליה אישור המשרד תוחזר לספק באופן מידי ולא תיבדק על ידי המשרד.

    - עבור מרכיבי הפרויקט המפורטים בטבלה 5.2.1 א' בס"ק 1 (תת-פרויקט אפיון על (HLD))  א' בס"ק 1) ישלם המשרד את עלותם לספק בהתאם למפורט בטבלה  לאחר שעמד הספק בתנאים המפורטים בסעיף 4.0.5.1 ג'.

    - עבור מרכיבי הפרויקט המפורטים בטבלה 5.2.1 א' בס"ק 2.1 ישלם המשרד את עלותם לספק בהתאם למפורט בטבלה לאחר שמסמכי האפיון והעיצוב מחדש של כל תהליכי העבודה, החוקים העסקיים וממשק המשתמש של המערכת אושרי בכתב ע"י המשרד

    - עבור כל אחד מהממשקים המפורטים בטבלה 5.2.1 ב', ישלם המשרד את עלות האפיון מחדש והעיצוב של כל ממשק (בנפרד) לאחר שמסמכי האפיון והעיצוב מחדש של הממשק אושר בכתב ע"י המשרד

    - עבור כל אחד מהממשקים המפורטים בטבלה 5.2.1 ב', ישלם המשרד את עלות הפיתוח מחדש והבדיקות של כל ממשק (בנפרד) לאחר שעבר בהצלחה מבחני קבלה של המשרד בהתאם לקריטריונים המוגדרים בסעיף ‏4.0.5.4 והמשרד נתן על כך אישור בכתב לספק

    - עבור כל אחד מרכיבי הפרויקט המפורטים בטבלה 5.2.1 א בסעיפים 3.1 עד 3.10 (בקובץ האקסל), ישלם המשרד את עלותם לספק בהתאם למפורט בטבלה לאחר שעברו בהצלחה מבחני קבלה של המשרד בהתאם לקריטריונים המוגדרים בסעיף ‏4.0.5.4 והמשרד נתן על כך אישור בכתב לספק.

    - עבור הרכיבים האופציונאליים המפורטים בטבלה 5.3 ישלם המשרד את עלותם לספק לאחר אספקת הרכיב בפועל.

    - בסיום הפרויקט כולו, בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמשרד לסיום הפרויקט, תבוצע התחשבנות עם הספק כמפורט בסעיף ‏5.7.1, וככל שישנה "יתרה צבורה" לזכות הספק, היא תשולם בתשלום אחד.

תנאי תשלום עבור התפעול והתחזוקה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור (I)

- אחת לחודש תוגש חשבונית למשרד כמפורט להלן:

- עד סיום תקופת הדו-קיום, 90% מתוך סך של 1/12 מהעלות אותה פירט הספק בטבלה 5.4 (בקובץ האקסל).

- לאחר סיום תקופת הדו-קיום, סך של 1/12 מהעלות אותה פירט הספק בטבלה 5.4 (בקובץ האקסל).

- תנאי להגשת חשבונית הוא צירוף אישור כל דו"חות רמת השירות ודו"ח תכנון הקיבולת בהתאם לנתוני החודש שחלף אל החשבונית. חשבונית שלא יצורפו אליה הדו"חות כנדרש תוחזר לספק באופן מידי ולא תיבדק על ידי המשרד.

- בחודש הראשון של כל רבעון תבוצע התחשבנות בגין עמידת הספק ברמת השירות ברבעון שחלף, וככל שהספק לא עמד ברמת השירות הנדרשת, הקנס המצטבר על פני כל אחד משלושת החודשים ברבעון שחלף יקוזז בפעם אחת מהחשבונית של חודש זה (החודש הראשון של הרבעון העוקב).

הצמדה (I)

הגדרות בנושא הצמדה (I)

- הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.

- תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.

- תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

- מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

- מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

- מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.

- מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

תנאי ההצמדה (I)

- תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

- התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

- מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

- סוג המדד – מדד ידוע.

- תדירות ההצמדה – חודשית.

- חלקיות ההצמדה – 100%.

ביצוע ההצמדה (I)

- ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

- אופן חישוב ההצמדה

- חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

- ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

- סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

- נספחים

- נספח 0.1.1 א'- אישור דוחות כספיים

תאריך: _______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‏2.1 ו-‏2.2:

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום 31.12.2022, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום 31.12.2022, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

- דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

- עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתנו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ‏4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים ‏4 ו- ‏5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

- נספח 0.1.1 ב'- אישור דוחות כספיים

תאריך: _______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לתקופה 01/01/2020 31/12/2022

לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‏2.1 ו-‏2.2 ‏2.2:

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע הינם לימים 31.12.2020, 31.12.2021, ו- 31.12.2022 בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _______.

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע לימים 31.12.2020, 31.12.2021, ו- 31.12.2022 בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‏3.1 ו-‏3.2 ‏3.2:

  - דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

  - דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ‏4 להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף 0.1.2.1 א'..

בכבוד רב,

__________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

- נספח 0.1.1 ג'- אישור דוחות כספיים

תאריך: _______________

לכבוד

__________ [שם המציע]

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

ביקרנו את הנתונים הכספיים בהצהרה של _________ (להלן: "המציע"), בדבר עמידה בתנאי המופיע בסעיף  _________ למכרז [יושלם על ידי עורך המכרז], המצורפת לחוות דעת זו ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

- בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

- נספח 0.1.2 - הוכחת העמידה בתנאי הסף להגשת הצעות

אני ___________________________________ נושא תעודת זהות מספר _______________________________לאחר

(שם מורשה חתימה מטעם המציע)	(ת.ז. מורשה חתימה מטעם המציע)

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני משמש כ ______________________________ אצל _________________________ והנני מוסמך להצהיר בשמו

(שם המציע)

ולחייבו. תצהירי זה ניתן בתמיכה לצורך עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בתנאי סף שבסעיפים ‏0.1.2.2 ו- ‏0.1.2.3 מכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- טבלה 1 - ניסיון בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing)

הינני מצהיר כי למציע לפחות לקוח אחד בישראל לו סיפק שירותי פיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.6) בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.7), כאשר הלקוח עונה על כל התנאים שלהלן:

- השירותים נתנו ברציפות בשנים 2018 עד 2022.

- היקף השירותים השנתי הממוצע בשנים 2018 עד 2022 עמד על 15 מיליון שקל (ללא מע"מ) או יותר, ובלבד שלא פחת מ 13 מיליון בשנה (ללא מע"מ).

- השירות ניתן באמצעות צוות של לפחות 15 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8).

על המציע למלא את הטבלה הבאה להוכחת הניסיון הנדרש:

| שם לקוח בישראל | הגורם אשר סיפק את השירות בפועל (**) (שם וח.פ.) | תקופת השירות |  | היקף השירותים השנתי (₪ ללא מע"מ) | מספר העובדים המקצועיים בישראל | פרטי איש קשר (שם, תפקיד, טלפון, מייל) | סעיף במסמכי המכרז / נדרש עבור |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה (שנה וחודש) | תאריך סיום (*) (שנה וחודש) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ‏0.1.3 עמידה בתנאי הסף |

* ניתן להציג לקוחות בהם ההתקשרות עדיין בתוף ובתנאי שמשך ההתקשרות עונה לנדרש (ברציפות בשנים 2018 עד 2022).

** יש לפרט שם ומספר מזהה (מספר ח.פ) של הגורם אשר סיפק את השירות בפועל.

השמת צוות אשר עסק בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע על פי תשומות (Time & Material) אינה עונה לדרישות תנאי סף זה.

- טבלה 2 - ניסיון בביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי (סעיף ‏0.1.4 במסמכי המכרז)

הינני מצהיר כי (יש לסמן "" במקום המתאים ולהשלים את הפרטים הנדרשים):

- למציע.

- לספק משנה מטעם המציע : _________________________ (יש לפרט את פרטי ספק המשנה).

ניסיון בביצוע של לפחות פרויקט אחד של שדרוג טכנולוגי בישראל כמפורט להלן:

1)	השדרוג הטכנולוגי של המערכת התבצע אל תשתית מודרנית מבוססת קונטיינרים ומיקרוסרביסים.

2)	הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

| שם לקוח | הגורם אשר ביצע את הפרויקט (4) (שם וח.פ.) | לקוח בישראל (כן/לא) | תשתית טכנולוגית מקורית (לפני השדרוג) (1) | תשתית טכנולוגית אליה בוצעה השדרוג (2) | תאריך סיום פרויקט השדרוג (3) (שנה וחודש) | פרטי איש קשר (שם, תפקיד, טלפון, מייל) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

הערות

(1)	יש לפרט במענה את הסביבה הטכנולוגית עליה התבססה המערכת (Windows, Linux וכדו'), שפת פיתוח / Framework, בסיס הנתונים, תשתיות אפליקטיביות.

(2)	יש לפרט במענה את הסביבה הטכנולוגית החדשה עליה התבססה המערכת המשודרגת (Windows, Linux וכדו'), תשתית לניהול והרצה של קונטיינרים (Kubernetes, OpenShift  וכדו') שפת פיתוח / Framework, בסיס הנתונים, תשתיות אפליקטיביות

(3)	פרויקטים שטרם הסתיימו אינם עונים לדרישות המכרז.

(4)	יש לפרט שם ומספר מזהה (מספר ח.פ) של הגורם אשר ביצע את הפרויקט.

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________________

(חתימת המצהיר)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור

אני הח"מ _________________,עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _________________________

התייצב בפני מר'/גב' ___________________________________, מס' ת.ז._____________________

(שם מורשה חתימת המציע)

המוכר/ת לי באופן אישי, והמוסמך לחתום מטעם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהירו/ה דלעיל.

_____________________________

(חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון)

- נספח 0.3.3 - פרטי איש קשר מטעם המציע

מכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור

לכבוד : משרד הבינוי והשיכון

הנדון: פרטי איש קשר למכרז

פרטי איש הקשר של חברת ____________ לעניין מכרז זה הם כרשום להלן.

| שם פרטי ומשפחה | כתובת |
| --- | --- |

| טלפון במשרד | פקס | טלפון נייד |
| --- | --- | --- |

כתובת דואר אלקטרוני

חתימה: ___________________

תאריך: ____________________

- נספח 0.3.6 - קובץ התשובות לשאלות ההבהרה

המציע יצרף במקום זה את קובץ התשובות לשאלות ההבהרה

- נספח 0.3.8 – מפ"ל

- מבוא

  - נספח זה מציג את אופן בדיקת ההצעות תוך פירוט הקריטריונים, המשקולות והנוסחאות לחישוב הציונים בכל סעיף אשר נכלל בחישוב ציון האיכות.

  - מסמך זה משקף שילוב של שיטת בדיקה אבסולוטית (השוואה אל ערכים אבסולוטיים שהוגדרו ע"י צוות הבדיקה וחישוב ציון על פי נוסחה מדויקת) ושל שיטת בדיקה יחסית (השוואת ההצעות על בסיס עקרונות וקוים מנחים משותפים ומתן ציון על בסיס הערכת ההצעה אל מול ההצעות האחרות).

  - מודגש כי בכל מקום בו לא מפורטת דרישה אבסולוטית-כמותית תבוצע ההערכה על בסיס יחסי.

  - להלן מספר דגשים נוספים לגבי שיטת הבדיקה של ההצעות:

    - הערכת הניסיון המוצג בהצעות (לגבי כל אחד מהסעיפים בהם נדרשת הצגת ניסיון) תבוצע על בסיס קריאת ההצעות, השתתפות במצגת של המציע, פניה לממליצים וכמו כן על בסיס ידע מוקדם של חברי הצוות ביחס לניסיון המוצג בהצעה.

    - הערכת המועמד המוצע לתפקיד מנהל הפרויקט תבוצע על בסיס קריאת ההצעות, עיון בקורות החיים שלו, עיון בחוות דעת שתצורפנה להצעה, פניה לממליצים וביצוע ראיון אישי.

    - הפניה לממליצים תבוצע על בסיס טופס מובנה אשר יכלול שאלות להערכת כל הקריטריונים אותם הצוות רוצה לבחון בפניה למציע. ככל ומציע הינו נותן שירותים למשרד בתחומים הרלבנטיים לדרישות מכרז זה (101/2023), המשרד רשאי למלא את טופס חו"ד בעצמו.

    - מודגש כי סרגלי המדידה המפורטים בנוהל הבדיקה, אשר הציונים בהם מוגדרים באופן לא רציף, אינם מגבילים את צוות הבדיקה רק לציונים המפורטים בסרגל. צוות הבדיקה ייתן ציוני ביניים (בין הערכים המפורטים בסרגלי המדידה) על פי הצורך ובהתאם לקריטריונים המפורטים בסרגלי המדידה.

  - ציון האיכות הינו בין 0% ל 100%.

להלן טבלת המשקלות של כל הסעיפים הנכללים בחישוב ציון האיכות של ההצעות:

|  |  |  |  |  |  |  |  | ציון סף |  | משקל יחסי (מתוך ציון האיכות) |  | משקל מוחלט (מתוך ציון ההצעה) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| איכות |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 60% |  |
|  |  | המציע |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  | 18% |  |
|  |  |  |  | שביעות רצון |  | שביעות רצון של לקוחות המציע (סעיף ‏4.1.1.1) |  |  |  | 30% |  | 5.4% |  |
|  |  |  |  | ניסיון בתפעול ותחזוקה |  | ניסיון בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (סעיף ‏4.1.1.2) |  |  |  | 30% |  | 5.4% |  |
|  |  |  |  | ניסיון בשדרוג טכנולוגי |  | ניסיון בביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי (סעיף ‏4.1.1.3) |  |  |  | 30% |  | 5.4% |  |
|  |  |  |  | ניסיון במיגרציה לענן |  | ניסיון בביצוע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבורי (סעיף ‏4.1.1.4) |  |  |  | 10% |  | 1.8% |  |
|  |  | צוות הפרויקט |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  | 18% |  |
|  |  |  |  | מנהל הפרויקט / מנהל הפעילות |  | מנהל הפרויקט (סעיף ‏4.2.4.1) |  | 70% |  | 25% |  | 4.5% |  |
|  |  |  |  |  |  | ניסיון מנהל הפרויקט |  |  |  | 67% |  | 3% |  |
|  |  |  |  |  |  | ראיון אישי עם מנהל הפרויקט |  |  |  | 33% |  | 1.5% |  |
|  |  |  |  | מנהל הפיתוח |  | מנהל הפיתוח (סעיף ‏4.2.4.2) |  |  |  | 25% |  | 4.5% |  |
|  |  |  |  |  |  | ניסיון מנהל הפרויקט |  |  |  | 67% |  | 3% |  |
|  |  |  |  |  |  | ראיון אישי עם מנהל הפיתוח |  |  |  | 33% |  | 1.5% |  |
|  |  |  |  | צוות התפעול והתחזוקה |  | איוש מינימאלי של צוות התפעול והתחזוקה (סעיף ‏4.2.2 וטבלה 4.2.2 בנספח 4.2.2 – איוש) |  |  |  | 30% |  | 5.4% |  |
|  |  |  |  | צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי |  | מבנה ארגוני של צוות הפרויקט (סעיף ‏4.2.3) |  |  |  | 20% |  | 3.6% |  |
|  |  |  |  |  |  | שלמות הצוות |  |  |  | 50% |  | 1.8% |  |
|  |  |  |  |  |  | איוש מינימאלי של צוות הפרויקט (סעיף ‏4.2.3 ונספח 4.2.2 – איוש, טבלה 4.2.3) |  |  |  | 50% |  | 1.8% |  |
|  |  | מימוש הפתרון |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  | 15% |  |
|  |  |  |  | לוח זמנים מועדף על המזמין |  | סעיף ‏4.3.4.4.3 |  |  |  | 60% |  | 9% |  |
|  |  |  |  | תוכנית עבודה |  | סעיף ‏4.3.4.5 |  |  |  | 40% |  | 6% |  |
|  |  | התרשמות כוללת מההצעה |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  | 9% |  |
| עלות כוללת (LCC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |

כמפורט בסעיף ‏0.3.9 ס"ק ב' 4 במכרז, הצעה שלא זכתה לציון איכות מינימאלי של 80% תיפסל.

כמפורט בסעיף ‏0.3.9 ס"ק ב' 5 במכרז, ככל ולא תתקבלנה לפחות 2 הצעות שזכו לציון איכות מינימאלי כולל של 80%, המשרד יפחית את ציון האיכות המינימאלי ל- 70%, ויועברו לבדיקת העלות כל ההצעות שזכו לציון איכות מינימאלי כולל השווה או הגבוה מ- 70%.

- המציע

  - שביעות רצון של לקוחות המציע (מפרט טכני סעיף ‏4.1.1.1)

    - לצורך בדיקת ההערכה המקצועית של המציע, המשרד יפנה לשניים (2) מתוך הלקוחות שהמציע ציין בנספח 4.1.1 המצ"ב למסמכי המכרז ו/או לקוחות אחרים של המציע שלא פורטו בהצעתו איתם יש למציע התקשרות בעלת אופי דומה.

    - יצוין, כי בחינת אמות המידה המקצועיות, תיעשה על פי בדיקות החומר שיוגש על ידי המציע למשרד והכל כמפורט באמות המידה האיכותיות, אולם המשרד רשאי להתחשב גם בהיכרותו ובניסיונו עם המציע, אף אם המציע לא ציין זאת בהצעתו.

    - מובהר, כי ככל וחלה טעות על ידי המציע במילוי נספח 4.1.1, ובכלל זה לא הוגש תיעוד מספיק אודות הלקוח ו/או לא הוצג איש קשר או לא ניתן היה לנקד את הלקוח שהוצג מכל סיבה שהיא, אזי המשרד יקיים עם המציע הליך הבהרות אחד בלבד. במסגרת זו, תינתן למציע אפשרות להציג איש קשר אחר או כל השלמת מסמכים אחרת לטובת ניקוד אמות המידה המקצועיות.

    - לאחר הליך ההבהרות האמור, ינוקד הלקוח בהתאם למידע שנמסר למשרד, ולא תתבצע עם המציע כל הבהרה נוספת בקשר לאותו לקוח.

    - למען הסר ספק, הוראות הסעיף הנ"ל חלות רק על ניקוד אמות המידה המקצועיות במכרז.

    - מובהר בזאת, כי המציעים אינם רשאים להציג לטובת הניקוד האיכותי פרויקטים שביצעו עבור "חברה קשורה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

    - ככל שהמציע יציג חברה קשורה כממליצה, ניקוד שביעות הרצון למציע בגין הפרויקט שהוצג, יהא אפס (0) נקודות.

    - מובהר, כי לצורך בדיקת כלל אמות המידה האיכותיות, על איש הקשר הממליץ אצל הלקוח לדוגמה שהוצג, להיות בדרג ניהולי, מועסק ע"י הלקוח לדוגמה במועד מתן ההמלצה, ועליו להיות איש הקשר המרכזי עימו התקשר המציע. במידה ואיש הקשר הממליץ לא יעמוד בדרישה זו, המשרד לא יתחשב בו לצורך ניקוד אמת המידה הרלוונטית. עוד מובהר, כי באחריות המציע לדאוג, כי איש הקשר אצל הלקוח שהמציע הציג באמות המידה האיכותיות, יהא זמין לפנייתו של המשרד ובמקרה והמשרד לא יצליח להשיג את איש הקשר אצל הלקוח שהוצג, מכל סיבה שהיא, הניקוד שיינתן להצעת המציע באותה אמת מידה יהא אפס (0) נקודות

    - להלן השאלון שיופנה ללקוחות ושעל בסיסו תתקבל חוות הדעת, כאשר רמת שביעות הרצון תימדד לפי הסרגל הבא (בכל שאלה יש לציין X מתחת לציון המתאים):

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חוסר שביעות רצון מוחלט | רמת שביעות רצון נמוכה מאד | רמת שביעות רצון נמוכה | רמת שביעות רצון בינונית | רמת שביעות רצון גבוהה | רמת שביעות רצון גבוהה מאד |

| מאפייני הפרויקט |  |
| --- | --- |
| משך הניסיון בעבודה עם המציע (משנה עד שנה) |  |
| תיאור קצר של הפרויקט (ייעוד המערכת, מס' אתרים, מס' משתמשים) |  |
| סטטוס הפרויקט (האם הפיתוח הסתיים, אילו מרכיבים הועברו לייצור) |  |

| שאלה | משקל | תמצית חוות הדעת | ציון שביעות רצון |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| האם המציע יישם את מתודולוגיות העבודה שהציג בהצעתו ? האם הנך שבע רצון משיטות העבודה של המציע ? | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| האם המציע העמיד לטובת הפרויקט כח-אדם בהיקף ובאיכות שהוצגו בהצעתו ? האם הנך שבע רצון מהיקף ומאיכות כח-האדם שהמציע העמיד לטובת הפרויקט ? | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| עד כמה הנך שבע רצון מהיציבות של צוות הפרויקט (תחלופה נמוכה של עובדים במהלך הפרויקט ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התפעול והתחזוקה) | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| עד כמה הנך שבע רצון מאיכות התוצרים שסופקו על ידי המציע (מסמכי אפיון ותכן, תוצרי הפיתוח, המערכת בייצור) ? | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| עד כמה הנך שבע רצון מהעמידה של המציע בלוחות הזמנים בתקופת הפיתוח של המערכת ובפיתוח של שינויים ושיפורים בתקופת התפעול? | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| עד כמה הנך שבע רצון מרמת השירות של המציע בתפעול ובתחזוקת המערכת ? האם המציע עומד בדרישות רמת השירות המפורטות ב-SLA (במידה וקיים כזה) ? | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| מידת שביעות הרצון מאיכות ההתנהלות וההוגנות העסקית של המציע | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| מידת שביעות הרצון מיכולת המציע במהלך חיי ההסכם לגלות גמישות תפעולית ביחס לדרישות בלתי צפויות ושינויים במהלך חיי החוזה מצד הלקוח | 10% |  |  |  |  |  |  |  |

    - הציון של כל מציע יחושב על פי הכללים הבאים:

      - חוות דעת של לקוח תיחשב כתקפה להערכת המציע (להלן: "חוות דעת תקפה") רק במידה והלקוח סיפק מענה וציון שביעות רצון לכל השאלות.

      - הציון של חוות דעת תקפה יחושב כממוצע המשוקלל של ציוני שביעות הרצון בשאלות עליהן ענה הלקוח (בהתאם למשקלים המפורטים לצד השאלות).

  - ניסיון בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (מפרט טכני סעיף ‏4.1.1.2)

    - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.1.1.2 במפרט הטכני אותו פירט בטבלה מספר 1 בנספח 4.1.1.

    - צוות הבדיקה יבחן ויעניק ניקוד טכני לשלושת הלקוחות הראשונים לפי סדר הופעתם בטבלה מספר 1 בנספח 4.1.1. ככל ופורטו יותר משלושה לקוחות, הלקוח הרביעי ואילך (עפ"י סדר הופעתם בטבלה מספר 1) לא יזכו בניקוד איכות.

    - במידה ופירט פחות מ- 3 לקוחות לדוגמה יקבל המציע ציון חלקי (לדוגמה : אם פירט שני לקוחות לדוגמה, הציון המרבי בסעיף זה הנו 66.67% מתוך 100% המוקצה לסעיף זה).

כל אחד משלושת הפרויקטים לדוגמה צריכים לעמוד בדרישות המפורטות להלן :

הפרויקט עסק כלל מתן שירותי פיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing).

השירותים נתנו למשך 3 שנים רציפות בין ה- 01/01/2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

ממוצע היקף השירותים השנתי במהלך שלושת שנות הפרויקט עמד על לפחות 5 מיליון שקל (ללא מע"מ).

השירות ניתן באמצעות צוות של לפחות 5 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8).

שיטת הבדיקה של כל אחד משלושת הלקוחות לדוגמא (כל אחד יוערך בנפרד) הינה עפ"י הקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן :

| # | קריטריון | משקל מתוך ניקוד הלקוח לדוגמה | סרגל מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ציון | הסבר / מענה המציע |
| 1 | היקף הפרויקט | 40% | 100% | 15 מיליון ₪ (ללא מע"מ) ומעלה |
|  |  |  | 80% | 12 מיליון ₪ (ללא מע"מ) |
|  |  |  | 60% | 10 מיליון ₪ (ללא מע"מ) |
|  |  |  | 20% | 5 מיליון ₪ (ללא מע"מ) |
|  |  |  | 0 | אין מענה |
| 2 | היקף צוות הפרויקט | 40% | 100% | 15 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8) ומעלה |
|  |  |  | 80% | 12 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8) |
|  |  |  | 60% | 10 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8) |
|  |  |  | 20% | 5 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8) |
|  |  |  | 0 | אין מענה |
| 3 | מדדי רמת השירות על פיהם נתנו השירותים | 20% | -- | הניקוד מתייחס למדדי רמת השירות הבאים: - תדירות תקלות - זמן התאוששות מתקלות - רמת שירות נדרשת לביצועי מערכת - רמת שירות נדרשת בביצוע שינויים ושיפורים - שביעות רצון של הלקוח |
|  |  |  | 100% | הפעילות אצל הלקוח לדוגמה נוהלה על פי כל חמשת מדדי רמת השירות המפורטים לעיל |
|  |  |  | 80% | הפעילות אצל הלקוח לדוגמה נוהלה על פי 4 מתוך 5 ממדדי רמת השירות המפורטים לעיל |
|  |  |  | 60% | הפעילות אצל הלקוח לדוגמה נוהלה על פי 3 מתוך 5 ממדדי רמת השירות המפורטים לעיל |
|  |  |  | 40% | הפעילות אצל הלקוח לדוגמה נוהלה על פי 2 מתוך 5 ממדדי רמת השירות המפורטים לעיל |
|  |  |  | 20% | הפעילות אצל הלקוח לדוגמה נוהלה על פי מדד רמת שירות אחד מבין 5 ממדדי רמת השירות המפורטים לעיל |
|  |  |  | 0 | אין מענה |

הערכת הלקוחות לדוגמה (References) שפורטו בהצעה, בכל אחד מהקריטריונים הנ"ל, תבוצע על בסיס מענה הספק והמשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הלקוחות לדוגמה ולאמת את הנתונים המפורטים בהצעת הספק.

  - ניסיון בביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי (מפרט טכני סעיף ‏4.1.1.3)

    - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.1.1.3 במפרט הטכני אותו פירט בטבלה מספר 2 בנספח 4.1.1.

    - צוות הבדיקה יבחן ויעניק ניקוד טכני לשלושת הלקוחות הראשונים לפי סדר הופעתם בטבלה מספר 2 בנספח 4.1.1. ככל ופורטו יותר משלושה לקוחות, הלקוח הרביעי ואילך (עפ"י סדר הופעתם בטבלה מספר 1) לא יזכו בניקוד איכות.

    - במידה ופירט פחות מ- 3 לקוחות לדוגמה יקבל המציע ציון חלקי (לדוגמה : אם פירט שני לקוחות לדוגמה, הציון המרבי בסעיף זה הנו 66.67% מתוך 100% המוקצה לסעיף זה).

כל אחד משלושת הפרויקטים לדוגמה צריכים לעמוד בדרישות המפורטות להלן :

פרויקט השדרוג הטכנולוגי בוצע עבור לקוח בישראל.

מלוא העבודה במסגרת הפרויקט בוצעה בישראל, ללא שיתוף צוותים מחוץ לישראל.

השדרוג הטכנולוגי של המערכת התבצע אל תשתית מודרנית מבוססת מיקרוסרביסים אשר מומשו ונארזו כקונטיינרים

הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

הגורם אשר מוצג על מנת לזכות בניקוד האיכות הוא הגורם אשר יבצע בפועל את פרויקט השדרוג הטכנולוגי עבור המשרד (המציע או ספק משנה מטעמו). לא ניתן להציג ניסיון שחלקו של המציע וחלקו של ספק משנה.

הבדיקה הינה עבור שלושת הפרויקטים יחדיו בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן :

| # | קריטריון | משקל מתוך ניקוד הלקוח לדוגמה | סרגל מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ציון | הסבר / מענה המציע |
| 1 | מספר הפרויקטים | 40% | 0% עד 100% | כל פרויקט נוסך העונה לדרישות המפורטות בסעיף ‏4.1.1.3 יזכה את המציע ב 33.33% ועד לניקוד מקסימאלי של 100% בסעיף זה. |
| 2 | ניסיון בשדרוג של אפליקציות סילברלייט | 20% | 0% עד 100% | ניסיון בשדרוג של אפליקציות סילברלייט (MS Silverlight) לתשתית מודרנית בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה. |
| 3 | ניסיון בשדרוג של אפליקציות WinForms | 20% | 0% עד 100% | ניסיון בשדרוג של אפליקציות WinForms (MS Silverlight) לתשתית מודרנית בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה. |
| 4 | ניסיון בפיתוח מערכות ב dot.Net Core | 20% | 0% עד 100% | ניסיון בשדרוג אל / פיתוח ב- dot,net Core של מערכות WEB בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה. |
| 5 | ניסיון בסביבת OpenShift | 20% | 0% עד 100% | ניסיון בפיתוח מבוסס קונטיינרים בסביבת הריצה של OpenShift בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה. |

הערכת הלקוחות לדוגמה (References) שפורטו בהצעה, בכל אחד מהקריטריונים הנ"ל, תבוצע על בסיס מענה הספק והמשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הלקוחות לדוגמה ולאמת את הנתונים המפורטים בהצעת הספק.

  - ניסיון בביצוע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבור (מפרט טכני סעיף ‏4.1.1.4)

    - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.1.1.4 במפרט הטכני אותו פירט בטבלה מספר 3 בנספח 4.1.1.

    - צוות הבדיקה יבחן ויעניק ניקוד טכני לשלושת הלקוחות הראשונים לפי סדר הופעתם בטבלה מספר 3 בנספח 4.1.1. ככל ופורטו יותר משלושה לקוחות, הלקוח הרביעי ואילך (עפ"י סדר הופעתם בטבלה מספר 3) לא יזכו בניקוד איכות.

    - במידה ופירט פחות מ- 3 לקוחות לדוגמה יקבל המציע ציון חלקי (לדוגמה : אם פירט שני לקוחות לדוגמה, הציון המרבי בסעיף זה הנו 66.67% מתוך 100% המוקצה לסעיף זה).

כל אחד משלושת הפרויקטים לדוגמה צריכים לעמוד בדרישות המפורטות להלן :

ההגירה התבצעה מתשתית מקומית (On Premise) אל תשתית הענן של אחד מהזוכים במכרז הענן הממשלתי (מכרז נימבוס): AWS (Amazon Web Services) או GCP
(Google Cloud Platform).

הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות

היקף השירותים שנרכשו מספק הענן בסיום פרויקט המיגרציה עמד על לפחות 250,000₪ בשנה.

הבדיקה הינה עבור שלושת הפרויקטים יחדיו בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן :

| # | קריטריון | משקל מתוך ניקוד הלקוח לדוגמה | סרגל מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ציון | הסבר / מענה המציע |
| 1 | מספר הפרויקטים | 40% | 0% עד 100% | כל פרויקט העונה לדרישות המפורטות בסעיף ‏4.1.1.4 יזכה את המציע ב 33.33% ועד לניקוד מקסימאלי של 100% בסעיף זה. |
| 2 | ניסיון בהקמת תשתית קונטיינרים | 20% | 0% עד 100% | ניסיון בהקמת תשתית קונטיינרים מבוססת Kubernetes בענן בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה |
| 3 | ניסיון בהקמת בסיס נתונים | 20% | 0% עד 100% | ניסיון בהקמת אחד מבסיס הנתונים MySql ו/או Postgre SQL כשירות מנוהל (GCP Cloud SQL / AWS RDS) בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה |
| 4 | ניסיון בהקמת תשתית ALB | 20% | 0% עד 100% | ניסיון ביישום תשתית ה ALB (Application Load Balancer) של ספק הענן בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה. |
| 5 | ניסיון בהקמת תשתית API Gateway | 20% | 0% עד 100% | ניסיון ביישום תשתית ה API Gateway של ספק הענן בלפחות אחד משלושת הפרויקטים, יזכה את המציע בניקוד מלא בסעיף זה. |

- צוות הפרויקט

  - ניסיון מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט (מפרט טכני סעיף ‏4.2.4.1)

המועמדים יוערכו בהתאם למפורט להלן:

    - ניסיון מנהל הפרויקט (67% מתוך ציון מנהל הפרויקט)

      - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.2.4.1 במפרט הטכני אותו פירט בטבלה מספר 4 בנספח 4.1.1.

      - צוות הבדיקה יבחן את שני הלקוחות לדוגמה שהוצגו בטבלה 4 עבור כל אחד מהמועמדים לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט ויעניק ניקוד טכני על סמך שני לקוחות לדוגמה אלו וקו"ח שצורפו עבור כל מועמד לתפקיד מנהל פעילות.

נדרש להציג ניסיון עבור כל מועמד לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל האתר כמפורט להלן:

ניסיון של חמש שנים לפחות (באופן מצטבר) ממועד הגשת מועמדותו למשרד בניהול פעילות מיקור חוץ של תפעל ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע מטעם ספק מיקור חוץ (Outsourcing) עבור ארגון שלו לפחות 500 לקוחות מחשוב (משתמשים העובדים על מערכות הארגון).

ניהול צוות אשר כלל לפחות 15 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏‏0.2.8, לא כולל מנהל הפעילות / מנהל האתר עצמו).

ניסיון קודם בתפקידי ניהול פרויקטים בתחום התוכנה ו/או בניתוח מערכות ו/או בפיתוח תוכנה.

הכרה מערכתית של תשתיות אפליקטיביות בארגונים גדולים. יתרון יינתן להיכרות עם מערכות התשתית הקיימות במשרד.

בעל יכולת עבודה מוכחת תחת מדדי שירות – SLA.

הבדיקה עבור כל מועמדת לתפקיד מנהל פעילות תתבצע עפ"י הקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן :

| # | קריטריון | משקל מתוך ניקוד הלקוח לדוגמה | סרגל מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ציון | הסבר / מענה המציע |
| 1 | ניסיון נוסף של מנהל הפעילות (מעבר ל 5 שנים) | 25% | 0% עד 100% | עבור כל שנת ניסיון נוספת מעבר ל 5 שנים ועד 10 שנות ניסיון סה"כ יינתן ניקוד מצטבר של 20%. לדוגמה : מועמד שיציג 8 שנות ניסיון יזכה לציון של 60%. |
| 2 | היקף צוות הפרויקט (מעבר ל 15 עובדים מקצועיים) | 25% | 0% עד 100% | עבור כל עובד מקצועי (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8) בצוות שניהל המועמד ועד לצוות בגודל של 25 עובדים מקצועיים סה"כ יינתן ניקוד מצטבר של 10%. לדוגמה : מועמד שיציג ניסיון בניהול צוות של 22 עובדים מקצועיים יזכה לציון של 70%. |
| 3 | ניסיון קודם בתפקידי ניהול פרויקטים בתחום התוכנה ו/או בניתוח מערכות ו/או בפיתוח תוכנה | 25% | 0% עד 100% | - ניסיון קודם בתפקיד ניתוח מערכות יזכה את מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט בעד 50%, בהתאם לאיכות הניסיון שפורט. - ניסיון קודם בתפקיד פיתוח מערכות יזכה את מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט בעד 50%, בהתאם לאיכות הניסיון שפורט. - סה"כ ניקוד מצטבר עבור ניסיון קודם בניתוח מערכות וניסיון קודם בפיתוח מערכות מצטבר ל 100% בסעיף זה |
| 4 | הכרה מערכתית של תשתיות אפליקטיביות בארגונים גדולים | 25% | 0% עד 100% | - הכרה מערכתית של תשתיות אפליקטיביות בארגונים גדולים יזכה את מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט בעד 75%, בהתאם לאיכות הניסיון שפורט. - היכרות עם התשתית הקיימות במשרד תזכה את מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט בעד 25% נוספים, בהתאם לאיכות הניסיון שפורט. - סה"כ ניקוד מצטבר עבור ניסיון קודם בניתוח מערכות וניסיון קודם בפיתוח מערכות מצטבר ל 100% בסעיף זה |

    - ראיון אישי (33% מתוך ציון מנהל הפרויקט)

מנהל הפעילות המוצע יזומן לראיון עם צוות הבדיקה. על סמך התרשמות צוות הבדיקה יינתן למנהל הפעילות ציון (0 – 100%). הערכת מנהל הפרויקט תתבצע על פי הקריטריונים הבאים:

- הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המתבקש- ייבחן על פי הצגת הניסיון האישי של  המועמד המוצע כמנהל הפרויקט:

- הצגה של הפרויקטים שבהם שימש כמנהל פרויקט, לרבות התייחסות להיקף הפרויקטים, תכולת העבודה ומשך הפרויקטים;

- בקיאות והיכרות עם ההצעה;

- ניסיון עבר בפרויקטים;

- וכן על פי שאלות מקצועיות, שיישאלו באופן שוויוני כלפי כל המציעים, אשר יוצגו על ידי הועדה המקצועית.

- התרשמות כללית ממנהל הפרויקט מטעם המציע, לפי הפרמטרים הבאים: יחסי אנוש; תקשורת; עמידה בלוחות זמנים, שירותיות, התמודדות עם מצבי לחץ, קונפליקטים, יכולת לקדם ולהשלים משימות.

כמפורט בסעיף ‏4.2.4.1 ס"ק ט' במכרז, מנהל פרויקט שלא יזכה לציון איכות מינימאלי של 70% ייפסל.

הצעה בה שני המועמדים שהוצעו לתפקיד מנהל פרויקט לא זכו לציון איכות מינימאלי של 70% תיפסל.

  - ניסיון מנהל הפיתוח (מפרט טכני סעיף ‏4.2.4.2)

    - ניסיון מנהל הפיתוח (67% מתוך ציון מנהל הפיתוח)

      - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.2.4.2 במפרט הטכני אותו פירט בטבלה מספר 5 בנספח 4.1.1.

      - צוות הבדיקה יבחן את שני הלקוחות לדוגמה שהוצגו בטבלה 5 עבור מנהל הפיתוח ויעניק ניקוד טכני על סמך שני לקוחות לדוגמה אלו וקו"ח שצורפו עבור המועמד.

נדרש להציג ניסיון עבור כל מועמד לתפקיד הפיתוח כמפורט להלן:

ניסיון ניהול קודם של 5 שנים לפחות בהובלת צוותי פיתוח שכללו צוות מקצועי בהיקף של לפחות 10 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏‏0.2.8, לא כולל מנהל הפעילות / מנהל האתר ומנהל הפיתוח עצמו).

ניסיון קודם בפיתוח מערכות על בסיס ארכיטקטורה מרובת שכבות מבוססת מיקרו-שירותים (Microservices) אשר מומשה באמצעות קונטיינרים.

למנהל הפיתוח ניסיון קודם עם הסביבה הטכנולוגית של המשרד:

א	שכבת תצוגה WEB-ית מבוססת Angular.

ב	פיתוח ב- dot.Net Core.

ג	פיתוח מיקרו-שירותים שמומשו באמצעות Docker-formatted containers.

ד	פיתוח והרצת מערכות בסביבת OpenShift.

ה	עבודה מול Azure DevOps.

הכרות עם MS SQL Server, MySQL ו- PostgreSQL.

ניסיון מוכח בתהליכי CI/CD.

הבדיקה עבור כל מועמדת לתפקיד מנהל פעילות תתבצע עפ"י הקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן :

| # | קריטריון | משקל מתוך ניקוד הלקוח לדוגמה | סרגל מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ציון | הסבר / מענה המציע |
| 1 | ניסיון נוסף של מנהל הפעילות (מעבר ל 5 שנים) | 20% | 0% עד 100% | עבור כל שנת ניסיון נוספת מעבר ל 5 שנים ועד 10 שנות ניסיון סה"כ יינתן ניקוד מצטבר של 20%. לדוגמה : מועמד שיציג 8 שנות ניסיון יזכה לציון של 60%. |
| 2 | היקף צוות הפרויקט (מעבר ל 10 עובדים מקצועיים) | 20% | 0% עד 100% | עבור כל עובד מקצועי (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8) בצוות שניהל המועמד ועד לצוות בגודל של 20 עובדים מקצועיים סה"כ יינתן ניקוד מצטבר של 10%. לדוגמה : מועמד שיציג ניסיון בניהול צוות של 22 עובדים מקצועיים יזכה לציון של 70%. |
| 3 | ניסיון קודם בניהול פיתוח בארכיטקטורה הנדרשת | 30% | 0% עד 100% | - ניסיון קודם בתפקיד מנהל פיתוח בפרויקט פיתוח של מערכת המבוססת ארכיטקטורה מרובת שכבות מבוססת מיקרו-שירותים (Microservices) אשר מומשה באמצעות קונטיינרים מערכות יזכה את מנהל הפיתוח בעד 50%, בהתאם לאיכות הניסיון שפורט. - סה"כ ניקוד מצטבר עבור ניסיון קודם בניהול פיתוח בארכיטקטורה הנדרשת מצטבר ל 100% בסעיף זה. |
| 4 | הכרה מערכתית של תשתיות אפליקטיביות בארגונים גדולים | 30% | 0% עד 100% | הדגמת ניסיון של מנהל הפיתוח המוצע (בהתאם למפורט בטבלה מספר 5 בנספח 4.1.1) בכל אחד מהתחומים הבאים יזכה את המועמד בניקוד של 12.5% ועד לסך מצטבר של 100% בסעיף זה: - ניהול פיתוח של פרויקט בו שכבת תצוגה WEB-ית מבוססת Angular. - ניהול פיתוח של פרויקט שפותח ב- dot.Net Core. - ניהול פיתוח של פרויקט שכלל הרצת מערכות בסביבת OpenShift. - ניהול פיתוח של פרויקט שכלל עבודה מול Azure DevOps. - ניהול פיתוח של פרויקט שכלל יישום בסיס נתונים MS SQL Server. - ניהול פיתוח של פרויקט שכלל יישום בסיס נתונים MySQL. - ניהול פיתוח של פרויקט שכלל יישום בסיס נתונים PostgreSQL. - ניהול פיתוח של פרויקט שכלל יישום תהליכי CI/CD. |

    - ראיון אישי (33% מתוך ציון מנהל הפיתוח)

מנהל הפיתוח המוצע יזומן לראיון עם צוות הבדיקה. על סמך התרשמות צוות הבדיקה יינתן למנהל הפיתוח ציון (0 – 100%). הערכת מנהל הפיתוח תתבצע על פי הקריטריונים הבאים:

- הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המתבקש- ייבחן על פי הצגת הניסיון האישי של  המועמד המוצע כמנהל פיתוח:

- הצגה של הפרויקטים שבהם שימש כמנהל פיתוח, לרבות התייחסות להיקף הפרויקטים, תכולת העבודה ומשך הפרויקטים;

- בקיאות והיכרות עם ההצעה;

- ניסיון עבר בפרויקטים;

- וכן על פי שאלות מקצועיות, שיישאלו באופן שוויוני כלפי כל המציעים, אשר יוצגו על ידי הועדה המקצועית.

- התרשמות כללית ממנהל הפיתוח מטעם המציע, לפי הפרמטרים הבאים: יחסי אנוש; תקשורת; עמידה בלוחות זמנים, שירותיות, התמודדות עם מצבי לחץ, קונפליקטים, יכולת לקדם ולהשלים משימות.

  - צוות התפעול והתחזוקה (מפרט טכני סעיף ‏4.2.2)

    - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.2.2 במפרט הטכני אותו פירט בנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.2.

    - הערכת היקף צוות התפעול והתחזוקה תתבצע כממוצע משוקלל של סה"כ המשרות שהוקצו לתפעול ותחזוקה בתקופת הפרויקט (36 עד 48 חודשים) והיקף הצוות ממועד סיום הפרויקט למשך כל תקופת ההתקשרות - 5 שנים (תקופת ההתקשרות הראשונית) בתוספת 10 שנות הארכה / אופציה . לדוגמה:

    - תקופת התקשרות ראשונית של 5 שנים שקולה ל 60 חודשים.

    - תקופת הארכה של 10 שנים שקולה ל 120 חודשים.

    - היקף צוות התפעול והתחזוקה הממוצע יחושב עפ"י הנוסחה

6×A+6×B+6×C+6×D+6×E+6×F+6×G+6×H+132×I180

הסימולים (A עד I) כהגדרתם בנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.2.

    - המציע אשר יציע ויתחייב להיקף צוות התפעול והתחזוקה הממוצע הגדול ביותר יזכה בציון 100, ויתר ההצעות ינוקדו ביחד אליו:

X – ההצעה עם היקף הצוות הממוצע הגדול ביותר.

Y – ההצעה הנבדקת.

ציון ההצעה )בין 0% ל 100%) יחושב כ :YX*100%

  - צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של הספק (מפרט טכני סעיף ‏4.2.3)

    - שלמות הצוות

בדיקת סעיף זה תתבסס על בחינת המענה לסעיף ‏4.2.3 למכרז כמפורט להלן:

| # | קריטריון | משקל מתוך ניקוד צוות הפרויקט | סרגל מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ציון | הסבר / מענה המציע |
| 1 | שלמות הצוות | 50% | 100% | הצגה מלאה ומפורטת של צוות הפרויקט לרבות תרשים ארגוני מפורט של צוות הפרויקט, פרוט חלוקת האחריות בין הספק לספקי משנה מטעמו, פירוט האיוש וקשרי הגומלין בין הצוותים. הצגת מומחיות בכל התחומים המקצועיים הנדרשים |
|  |  |  | 70% | הצגה מלאה ומפורטת של צוות הפרויקט לרבות תרשים ארגוני של צוות הפרויקט, פרוט חלוקת האחריות בין הספק לספקי משנה מטעמו, פירוט חלקי של האיוש וקשרי הגומלין בין הצוותים. הצגת מומחיות ברוב (80% ומעלה) התחומים המקצועיים הנדרשים. |
|  |  |  | 50% | קיימים חוסרים בהצגת צוותי העבודה (רמת פירוט נמוכה, חוסר בנתונים לגבי איוש הצוותים, הצגה חלקית של חלוקת אחריות בין הספק לספקי משנה מטעמו, הצגה חלקית של קשרי הגומלין בין הצוותים). חסרה מומחיות בחלק מהתחומים המקצועיים הנדרשים. |
|  |  |  | 0% | הצגה חסרה מאד של צוותי העבודה ופערים משמעותיים במומחיות. חסר פירוט לגבי קשרי הגומלין בין הצוותים ולגבי איוש הצוותים. קיים פער משמעותי במומחיות בתחומים המקצועיים הנדרשים. |

    - איוש מינימאלי של צוות הפרויקט

      - הערכת המציע תתבסס על בסיס מענה המציע לסעיף ‏4.2.3 למכרז ולמענה הספק לנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3.

      - הערכת האיוש מינימאלי של צוות הפרויקט תתבצע כממוצע משוקלל של סה"כ המשרות שהוקצו לביצוע הפרויקט לאורך כל תקופת הפרויקט (36 עד 48 חודשים). לדוגמה:

עבור פרויקט שהמשך שלו 36 חודשים, האיוש מינימאלי של צוות הפרויקט הממוצע יחושב עפ"י הנוסחה

6×A1+6×B1+6×C1+6×D1+6×E1+6×F136

הסימולים (A1 עד F1) כהגדרתם בנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3.

      - המציע אשר יציע ויתחייב להיקף צוות הפרויקט הממוצע הגדול ביותר יזכה בציון 100, ויתר ההצעות ינוקדו ביחד אליו:

X – ההצעה עם היקף הצוות הממוצע הגדול ביותר.

Y – ההצעה הנבדקת.

ציון ההצעה )בין 0% ל 100%) יחושב כ :YX*100%

- מימוש הפתרון

  - לוח זמנים מועדף על המזמין (מפרט טכני סעיף ‏4.3.4.4.3)

    - כמפורט סעיף ‏4.3.4.4.3 הלו"ז המועדף על המזמין הינו 36 חודשים.

    - כמפורט סעיף ‏4.3.4.4.3 הלו"ז המרבי לביצוע הפרויקט הינו 48 חודשים. הצעה שתחרוג מלוח זמנים זה תיפסל.

    - המציע אשר יתחייב ללוחה זמנים הקצר ביותר, אך לא פחות מ 36 חודשים, תזכה בציון 100, ויתר ההצעות ינוקדו ביחד אליו:

X – ההצעה עם הלוז הקצר ביותר.

Y – ההצעה הנבדקת.

ציון ההצעה )בין 0% ל 100%) יחושב כ :YX*100%

    - ככל שמציע הציע לו"ז הקצר מ 36 חודשים, לצורך סעיף זה תחושב הצעתו ככזו שעומדת בלו"ז המועדף של 36 חודשים. לא יינתן ניקוד איכות נוסף לקיצור לוח הזמנים של הפרויקט מתחת ל 36 חודשים.

  - תוכנית עבודה (מפרט טכני סעיף ‏4.3.4.5)

הציון בקריטריון זה יתבסס על סרגל המדידה המוצג בטבלה הבאה

| סרגל מדידה |  |
| --- | --- |
| ציון | הסבר |
| 100% | - התוכנית שלמה ומקיפה את כל הפעילויות הנדרשות. - התוכנית כוללת פירוק של הפרויקט לתתי-פרויקטים (Epics) וחבילות עבודה (Features) לרבות התייחסות לפעילויות המפורטות בנספח 5 בטבלאות טבלה 5.2.1 א' ו- טבלה 5.2.1 ב' - GANTT הפרויקט שצורף בפורמט MS Project כולל: - את הפעילויות על ציר הזמן, תלויות בין פעילויות, זמני ביצוע / לו"ז קלנדארי להשלמת כל פעילות חלוקה לצוותים ומשאבי כ"א (עפ"י מקצועות) לכל משימה ומשימה. - טבלת המשאבים (Resource Sheet) המפרטת את סוגי העובדים לפי התמחות ואת היקפי המשרות/העובדים מכל סוג הנכללים בצוות הפרויקט. - הקצאת משאבים (מספר/אחוזי משרה של העובדים מכל סוג) לכל פעילות. יש תאימות מלאה בין היקפי כ"א המפורטים בכל משימה למענה הספק לנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3. - לגבי כל פעילות ציין המציע את סוג שיתוף הפעולה הנדרש מהמזמין ו/או הספק הנוכחי (במהלך תקופת החפיפה). - המציע כלל בתוכנית העבודה פרוט של משימות גידור סיכונים בהתאם למענה שלו לסעיף ‏4.8). |
| 80% | - התוכנית מקיפה את מרבית הפעילויות הנדרשות. - התוכנית כוללת פירוק של הפרויקט לתתי-פרויקטים (Epics) וחבילות עבודה (Features) לרבות התייחסות לרוב הפעילויות המפורטות בנספח 5 בטבלאות טבלה 5.2.1 א' ו- טבלה 5.2.1 ב' - GANTT הפרויקט שצורף בפורמט MS Project כולל: - את הפעילויות על ציר הזמן, תלויות בין פעילויות, זמני ביצוע / לו"ז קלנדארי להשלמת כל פעילות חלוקה לצוותים ומשאבי כ"א (עפ"י מקצועות) לכל משימה ומשימה. - טבלת המשאבים (Resource Sheet) המפרטת את סוגי העובדים לפי התמחות ואת היקפי המשרות/העובדים מכל סוג הנכללים בצוות הפרויקט. - הקצאת משאבים (מספר/אחוזי משרה של העובדים מכל סוג) למרבית הפעילויות. יש תאימות חלקית בין היקפי כ"א המפורטים בכל משימה למענה הספק לנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3. - לגבי חלק מהפעילות ציין המציע את סוג שיתוף הפעולה הנדרש מהמזמין ו/או הספק הנוכחי (במהלך תקופת החפיפה). - המציע כלל בתוכנית העבודה באופן חלקי משימות גידור סיכונים בהתאם למענה שלו לסעיף ‏4.8). |
| 60% | - בתוכנית חסר פירוט של מספר מצומצם של פעילויות הנדרשות (אין תכנון לגבי 15%-10% מהתכולות הנדרשות). - התוכנית כוללת פירוק של הפרויקט לתתי-פרויקטים (Epics) וחבילות עבודה (Features) לרבות התייחסות חלקית לפעילויות המפורטות בנספח 5 בטבלאות טבלה 5.2.1 א' ו- טבלה 5.2.1 ב'. - GANTT הפרויקט שצורף בפורמט MS Project כולל: - את הפעילויות על ציר הזמן, תלויות בין פעילויות, זמני ביצוע / לו"ז קלנדארי להשלמת כל פעילות. - טבלת המשאבים (Resource Sheet) חלקית ולא מפורטים כל העובדים לפי התמחות. - פירוט משאבי כ"א ברמת צוותים בלבד (ולא ברמת משימות) ואין תאימות היקפי כ"א המפורטים ב- GANTT למענה הספק לנספח 4.2.2 בטבלה 4.2.3.. - התוכנית אינה כוללת את דרישות המציע מהמזמין ו/או הספק הנוכחי (במהלך תקופת החפיפה). - התוכנית אינה כוללת משימות גידור סיכונים בהתאם למענה שלו לסעיף ‏4.8. |
| 0 | התוכנית איננה שלמה ומשקפת חוסרים מהותיים בתכנון פעילויות הנדרשות. התוכנית כוללת פירוט משימות ברמה נמוכה ואינה כוללת הגדרת תלויות בין משימות. התוכנית לא כוללת פירוט של המשאבים הנדרשים לכל משימה. לא קיימת הצגה של מתודולוגיה וכלים בהם יעשה שימוש בשלבי הפיתוח והתוכנית אינה מלווה בתרשימי GANT כנדרש. |

- התרשמות כוללת מההצעה

המשרד יבחן את התאמת המענה (ההצעה) לדרישות המכרז מבחינת עריכת ההצעה, התאמת סעיפי המענה לסעיפי המכרז, נוחות ופשטות ההצעה, מתודולוגיות שיוצגו, הבטחת איכות, פונקציות ותכולות נוספות מעבר לנדרש במכרז ועוד.

הבחינה של המשרד תתבסס על:

      - מסמכי ההצעה.

      - הצגת ההצעה בפני המשרד על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.

- נספח 0.6.1 – נוסח ערבות הצעה

(דוגמא בלבד)

שם מנפיק הערבות: ___________________

מס' הטלפון: ________________________

מספר הבנק ומספר הסניף: ________________________

אם המנפיק הוא בנק

הנדון: כתב ערבות (ללא הצמדה)

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבינוי והשיכון

ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 2,000,000 ₪ (במילים שני מיליון ש"ח), אשר תדרשו מאת: _________________________ (להלן "החייב"), בקשר עם מכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 31/12/2023.

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להעביר לידי מנפיק הערבות, שכתובתו _____________________________.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח 0.6.2.1 - אישור על ניהול ספרים

[המציע יצרף במקום זה העתק אישור על ניהול ספרים]

- נספח 0.6.2.2 - תעודת רישום תאגיד

[המציע יצרף במקום זה העתק תעודת רישום תאגיד]

- נספח 0.6.2.3 - אישור מורשי החתימה

אני __________________________, עו"ד/רו"ח (מחק את המיותר) מאשר כי על פי תקנון ____________ (המציע) והחלטותיו, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ________________ (המציע) הם כמפורט להלן:

שם: _____________ 		ת"ז: ____________ 	דוגמת חתימה: _____________

שם: _____________ 		ת"ז: ____________ 	דוגמת חתימה: _____________

שם: _____________ 		ת"ז: ____________ 	דוגמת חתימה: _____________

(פרט סעיפים נוספים בקשר לאופן וצורת החתימה)

בכבוד רב

| שם רו"ח/עו"ד |  | כתובת |  | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | מספר רישיון |  | חתימה וחותמת |

- נספח 0.6.2.4 - היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע"), המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 101/2023 לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור עבור משרד הבינוי והשיכון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד ההגשה") מטעם המציע, בהתקשרות מספר ____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי, אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________, מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________, או המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם עורך הדין |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח 0.6.2.5 – הצהרה על הבנת דרישות המכרז והתחייבות על עמידה בהם

אני _____________________ החתום מטה מצהיר בזאת בשם __________________ ("המציע), כי קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו, בכפוף לסיווגם וכל המשתמע מכך, וכי אני מסכים להם ומתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.

בכבוד רב

| שם |  | מספר תעודת זהות |  | תפקיד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  |  |  | חתימה וחותמת |

- נספח 0.6.2.6 - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה

הגדרות

| אישור | אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. |
| --- | --- |
| אמצעי שליטה | כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981. |
| מחזיקה בשליטה | נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. |
| נושא משרה | מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה. |
| עסק | חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. |
| עסק בשליטת אישה | עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו- 2 של ההגדרה אישור. |
| קרוב | בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא. |
| תצהיר | תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. |

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

אני גברת _______ ת.ז _______ שם העסק _______ מזהה _______ מצהירה בזאת כי העסק נמצא

(שם מלא)	(מספר ת.ז.)	(שם העסק)	(ח.פ/ע.מ/ח.צ.)

בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 לעניין עידוד נשים בעסקים.

| שם מלא | ת.ז. | תאריך | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |

אישור רואה חשבון

אני רו"ח ___________ מאשר בזאת כי המציע ___________ הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות

(שם מלא)	(שם חברה)

_________, התשמ"א- 1981 המחזיקה בשליטה בעסק ___________ מזהה ___________ הינה גברת

(רישוי)	(שם העסק)	(ח.פ/ע.מ/ח.צ.)

___________ ת.ז ___________.

(שם מלא)	(מספר ת.ז.).

| שם מלא | ת.ז. | מספר רישיון | תאריך | חותמת וחתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח 0.6.2.8 - הצהרה בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

פניות אל מנכ''ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כנדרש לפי תצהיר זה, תעשנה דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדואר אלקטרוני: mateh.Shiluv@labor.gov.il.

לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, בדואר אלקטרוני: info@mtlm.org.il / טלפון: 1700507676

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע (להלן:  "המציע"), המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 101/2023 לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור עבור משרד הבינוי והשיכון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

סמן X במשבצת המתאימה:

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: ''חוק שוויון זכויות'') חלות על המציע, נדרש לסמן x במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק פחות מ- 100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר, נדרש לסמןX  במשבצת המתאימה:

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז, יפנה למנכ''ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנכ''ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו, פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ''ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח 0.6.2.9 - נסח חברה עדכני של רשם התאגידים

[המציע יצרף במקום זה העתק נסח חברה עדכני של רשם התאגידים]

- נספח 0.6.2.10 - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ_____________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד ________________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב- 25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

- גורם אחד אינו מחזיק ב- 25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

- המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | חותמת ומספר רישיון עורך דין |  | חתימת עורך הדין |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח 0.6.2.11 - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מורשות

לכבוד

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אני הח"מ ____________ נושא ת.ז. מס' ___________ מורשה חתימה מטעם __________ שמספרו ___________ (להלן : "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש  אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח 0.6.3 - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

התחייבות להעדר ניגוד עניינים שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	ומשרד הבינוי והשיכון מקבל את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין (להלן: "הספק");

והואיל	והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

"עובד" - כל מי מטעם ההספק (אף אם אין יחסי עובד-מעביד בינו והין הקבלן) אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא המכרז, למעט אם היועץ המשפטי של המזמין אישר בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניו, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- ולראיה באתי על החתום:

| חתימת המציע |  | חותמת המציע |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.1 - תדפיס ערבות דיגיטאלית

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של ___________ (שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין) ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: ____________________________

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _____________(חלק זה יושלם על ידי המנפיק) תאריך סיום תוקף הערבות: _______________

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: ________________________

- נספח 0.7.2 – הסכם ההתקשרות

‏

תאריך עברי: _________________

תאריך לועזי: _________________

סימוכין: ____________________

ה ס כ ם התקשרות

שנערך ונחתם בירושלים בתוקף מיום __/__/2023

ב  י  ן

מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

קריית הממשלה

שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים

("המזמין")

מצד אחד;

ל ב י ן

_________________________

(מספר חברה/שותפות: ________________)

שכתובתו ____________________

)"ספק מיקור חוץ" או "הספק")

מצד שני;

הואיל	והמשרד מבקש לרכוש שירותי מיקור חוץ לתפעול, תחזוקה, שדרוג טכנולוגי ופיתוח מחדש של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור וכן לרכוש שירותי תפעול ותחזוקה למערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור;

והואיל 	והמשרד פרסם מכרז פומבי מספר 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, שבו פירט את הדרישות שבהן על הספק והשירותים שיינתנו על-ידו צריכים לעמוד;

והואיל	והספק עוסק במתן שירותים נשוא הסכם זה;

והואיל	ולהתקשרות בין הצדדים מכח הסכם זה קדם הליך של מכרז פומבי והזמנה להציע הצעות, במסגרתו בדק, בין היתר, לפי ראות עיניו ולשביעות רצונו, את כל הפרטים הטכניים, המקצועיים והמשפטיים הנדרשים לצורך התקשרותו בהסכם זה וביצוע חיוביו על-פיו;

והואיל	והספק הגיש את הצעתו למזמין והמזמין הודיע לספק על קבלת הצעתו;

והואיל	והמזמין מעוניין לקבל מהספק, והספק מעוניין להעמיד למזמין שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, הכל כמפורט בהסכם זה;

והואיל	וברצון הצדדים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, והכל כמפורט בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ופרשנות

  - בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת כאן לצידם, אלא אם מתחייבת מן העניין הנדון והקשרו משמעות אחרת:

    - "אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

      - זכות ההצבעה באספה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

      - הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

    - "בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של תאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בתאגיד כדירקטור או כמנהל כללי.

    - "שליטה" – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד. לעניין הסכם זה, יראו אדם המחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד כשולט בתאגיד.

    - "העברת שליטה" - לרבות מכירת מרבית נכסיו של הספק, וכן מיזוג, פשרה או הסדר בין בעלי מניות ו/או נושים של הספק  לבין הספק וכן כל דרך משפטית אחרת שתוצאתה היא העברת שליטה בספק.

    - "המזמין" - משרד הבינוי והשיכון ו/או המשרד.

    - "חצרי המזמין" – כל מקום בו מקבל שירות (כהגדרתו בסעיף 1.1.21 להלן) פועל, עובד ו/או נותן שירות עבור המזמין.

    - "הצעת הספק" – הצעת הספק מיום __/__/2023 בהתייחס למכרז (כהגדרתו להלן), כפי וככל שתוקנה.

    - "המכרז" – מכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור, אשר פורסם ביום 22/06/2023, על נספחיו, ולרבות כל תיקון למכרז האמור, אם יהיה כזה.

    - "מערכות קיימות" ו/או מערכות "דור קיים" - מערכות הסיוע בדיור הקיימות אשר התפעול והתחזוקה שלהן בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) תועבר לאחריות הספק.

    - מערכת חדשה ו/או "דור חדש" - מערכת הסיוע בדיור לאחר שעברה הסבה טכנולוגית למערכת בתצורת Cloud Ready כהכנה למיגרציה לסביבת הענן.

    - "שירותים" - כלל התחייבויות הספק בהתאם להצעתו וכן כל התחייבות נוספת של הספק בהתאם לחוזה זה, לרבות שירותי פיתוח ותחזוקת תוכנה ושירותי תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע.

    - "שירותי שדרוג טכנולוגי, פיתוח, ותחזוקת תוכנה" - השירותים הנכללים במסגרת השדרוג הטכנולוגי, הפיתוח ותחזוקת המערכת החדשה ולאחר מכן במסגרת התקנת ותחזוקת המערכת והעברתה לשלב התפעול, והכוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:

(א)	אפיון על (HLD) לכל תתי-הפרויקטים (Epics) כמפורט בסעיף ‏4.0.5.1.

(ב)	אפיון, פיתוח ובדיקות מסירה לכלל רכיבי המערכת כמפורט בסעיף ‏4.0.5.2, לרבות:

1)	אפיון מפורט ועיצוב של המערכת.

2)	הקמת המערכת בכל הסביבות (פיתוח, בדיקות, קדם ייצור וייצור).

3)	ביצוע כל פעולות ה DevSecOps הנדרשות לצורך מימוש הפרויקט לרבות העברת קוד שפותח מהסביבות הנמוכות לגבוהות בתהליכי אוטומציה, וגזירת נתונים סלקטיבית מהסביבות הגבוהות לנמוכות לצורך תמיכה בבדיקות.

4)	שדרוג הקוד הקיים ו/או פיתוח מחדש של קוד / תוכנה ייעודית במסגרת הפרויקט.

5)	התאמות ו/או שדרוג ו/או פיתוח מחדש של שכבת הגישה לבסיס הנתונים הקיים של המערכת.

6)	אינטגרציה של תוכנות מדף ותוכנות ייעודיות בהתאם לצורך.

7)	בדיקות מסירה של המערכת.

(ג)	ליווי בדיקות קבלה (UAT) של המשרד כמפורט בסעיף ‏4.0.5.3.

(ד)	הדרכה והטמעת מערכת כמפורט בסעיף ‏4.0.5.4.

(ה)	תיעוד המערכת כמפורט בסעיף ‏4.6.

(ו)	שינויים ושיפורים, שירות ותחזוקה לתוכנה, כמפורט בסעיף ‏4.4.3.

(ז)	תיקון תקלות תוכנה (באגים).

    - "שירותי תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע" – השירותים הנכללים במסגרת התפעול והתחזוקה האפליקטיביים של המערכת כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:

(א)	תחזוקת המערכת כמפורט בסעיף ‏4.4.1 לרבות תיקון תקלות ופתרון באגים.

(ב)	שירות תמיכה (דרג שני) למשתמשים באמצעות מוקד תמיכה (Help Desk) כמפורט בסעיף ‏4.4.2.

(ג)	ניהול וביצוע שינויים ו/או שיפורים ו/או פיתוחם נוספים כמפורט בסעיף ‏4.4.3.

(ד)	אספקת שירותי מומחה כמפורט בסעיף ‏4.4.4.

(ה)	שמירה על עדכניות טכנולוגית כמפורט בסעיף ‏4.4.5 לרבות שדרוגי גרסאות שוטפים ושדרוגים טכנולוגיים (כגון עדכון גרסת מערכת הפעלה, עדכון גרסת בסיס נתונים וכדו'.

(ו)	שירותי הדרכה והטמעה כמפורט בסעיף ‏4.4.6.

(ז)	שירותי תכנון קיבולת כמפורט בסעיף ‏4.4.7.

(ח)	שירותי FinOps  כמפורט בסעיף ‏4.4.8 (שירות אופציונאלי).

(ט)	תפעול שוטף של המערכת.

(י)	בנייה ותחזוקה של תוכנית עבודה שוטפת כמפורט בסעיף ‏4.4.9.

    - "מיקור חוץ (Outsourcing)" - מתכונת להספקת שירותים מוגדרים מראש בעלת המאפיינים הבאים:

(א)	השירות ניתן ע"י הספק באחריות כוללת וברמת שירות שנקבעה מראש (בכפוף להסכם רמת שירות SLA).

(ב)	התשלום לספק הוא תשלום קבוע עבור הספקת שירותים בהתאם למפרט שירותים מוגדר ואינו מתבסס על היקף השקעת התשומות של הספק במתן שירותים אלו.

    - הסכם רמת שירות ו/או SLA (Service Level Agreement): קבוצת מדדים קבועה מראש המגדירה  את רמת השירות שאותה מחויב הספק לספק למשרד. מדדים אלו מכסים את השירותים הקריטיים למשרד והם נועדו להבטיח רציפות תפעולית ורציפות שירות למערכות המשרד ולמשתמשים במערכות המשרד. פירוט מדדי רמת השירות מופיע בפרק 4 במסמכי המכרז בסעיף ‏‏4.5.

    - "תקופת חפיפה" - תקופה שתחל עם החלטת המזמין על תחילת יישום תכנית חפיפה בין הספק הנוכחי לספק הזוכה ותסתיים עם אישור המזמין בכתב למוכנות הספק הזוכה לתחזוקה ולתפעול של מערכות הסיוע בדיור הקיימות. מטרת התקופה הנה להכשיר את הספק לתפעל ולתחזק את המערכות הקיימות. כמפורט בסעיף ‏4.3.3 ד' (במכרז), תקופה זו לא תעלה על 3 חודשים קלנדאריים.

    - "תקופת דו-קיום" - התקופה שמתחילה ממועד ההפעלה המבצעית של הפעימה או החבילה הראשונה שעברה מודרניזציה ועד למועד סיום המודרניזציה והפעלה של כלל רכיבי מערכת הסיוע החדשה בתשתית הטכנולוגית החדשה (Open Shift או דומה לה) באתר המשרד (On-Premises).

בסעיף זה, למונחים "פעימה" או "חבילה" תהיה המשמעות הנתונה להם בפרק 4 למכרז.

    - "תקופת המעבר" - תקופה שתחילתה ביום חתימת ההסכם וסיומה בתום תקופת הדו-קיום.

    - "תקופת התפעול והתחזוקה" - תקופה שתחילתה בסיום תקופת החפיפה והנמשכת עד סיום תקופת ההסכם כמוגדר בסעיף ‏1.1.20.

    - "תקופת ההסכם" -– תחילתה עם תחילת תקופת המעבר (כהגדרתה בסעיף 1.1.18 לעיל  / בסעיף ‏‏0.2.16 במכרז) וסיומה חמש שנים ממועד תחילת תקופת המעבר (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונית"). למשרד נתונה זכות ברירה (אופציה) להארכת תקופת ההתקשרות הראשונית, בתקופות נוספות של עד 10 שנים במצטבר, שתחילתן בתום תקופת ההתקשרות הראשונית, כך שתוקפת ההתקשרות כולה לא תעלה על 15 שנים. כל הארכה תהיה לתקופה אשר תוגדר ע"י המזמין, על פי הצורך.

    - "מקבל שירות/משתמשים פנימיים" – כל הפועלים עבור המזמין (לרבות עובדי המזמין והפועלים מטעם קבלנים הקשורים עם המזמין בהסכם) המחוברים לרשת המשרד ועובדים עם ציוד קצה שבבעלות המזמין.

האתרים האמורים ומיקומם נכון ליום חתימת הסכם זה מפורטים במכרז או כפי שיהיו מעת לעת.

    - "משתמשים חיצוניים" - כל הפועלים עבור המזמין (לרבות עובדי המזמין והפועלים מטעם קבלנים הקשורים עם המזמין בהסכם) המחוברים לרשת המשרד ו/או המתחברים מרחוק לרשת המשרד ו/או העושים שימוש במערכות של המשרד דרך אינטרנט אך לא עובדים עם ציוד קצה שבבעלות המזמין.

    - "קבלן משנה ו/או ספק משנה" - חברות, גופים, קבלנים, סוכנים, חברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה אחות ו/או חברה קשורה אשר יופעלו על-ידי הספק ובאחריותו המלאה, להשלמת כישורים, מוצרים ויכולות, הנדרשים לביצוע המכרז, ואשר קיבלו את אישור המשרד מראש ובכתב.

    - "סל השירותים הבסיסי ו/או סל הבסיס" - מכלול השירותים והפעולות אותם על הספק לבצע כפי שמפורט במסמכי המכרז ואשר כלולים במחיר החודשי אשר ישלם המשרד לספק. יובהר כי המשרד לא ישלם כל סכום מעבר למחיר החודשי עבור שירותים הכלולים בסל הבסיס. ריכוז השירותים הכלולים בסל הבסיס מופיע בסעיף ‏‏4.4במסמכי המכרז.

    - "איוש מינימאלי" - מדד רמת שירות זה מבקר את עמידת הספק בהתחייבות שלו לאיוש מינימאלי בהתאם למענה הספק לסעיפים ‏‏‏4.2.2 (צוות התפעול והתחזוקה של הספק) ו/או ‏4.2.3 (צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של הספק) במכרז, בהתאם לעניין.

על הספק לעמוד בדרישות האיוש המינימאלי, בכל אחד מימי העבודה בחודש, לרבות במקרים של היעדרות מטעמי מחלה, חופשה, חופשת לידה או כל סיבה אחרת למעט:

(א)	היעדרות של עובד המשרת במילואים.

(ב)	היעדרות של עובד לפרק זמן של עד 14 ימים, כאשר ההיעדרות תואמה עם המזמין וניתן לה אישור מראש ובכתב.

(ג)	היעדרות של עובד לפרק זמן של עד 14 ימי מחלה.

    - "נותני שירות" – הספק, עובדי הספק, קבלני משנה, ספקי המשנה של הספק (וכן עובדיהם ומי שפועל מטעמם בקשר עם מתן השירותים) וכן כל גורם מטעמו של הספק הפועל בקשר עם מתן השירותים למזמין.

    - "עובדי הספק" – עובדים של הספק, אשר יעסקו בהעמדת השירותים למזמין.

    - "יצירה" – כמשמעה בחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, לרבות תוכנת מחשב כמשמעה באותו חוק, וכן אפיון, תיעוד, קוד מחשב ותוכנה.

    - מונחים שהוגדרו במכרז ולא הוגדרו בהסכם זה, ובכלל זה כל המונחים המוגדרים במסמכי המכרז בסעיף ‏0.2 ו/או בנספח 4.5 – הסכם רמת שירות (SLA) בסעיף 1, תהיה משמעותם בהסכם זה כהגדרתם במכרז..

  - הספק מתחייב, לעניין כל חיוב ו/או התחייבות המוטלים עליו על-פי הסכם זה, לגרום לכך שכל נותן שירות יקיים את ההתחייבות ו/או את החיוב, בין אם קיימת התייחסות ספציפית לכך בהסכם ובין אם לאו.

  - בהסכם זה, הוראה החלה על בעלי המניות ו/או בעלי העניין ו/או בעלי השליטה של הספק תחול, בשינויים המחויבים ועל-פי העניין, גם על שותפים בשותפות.

  - המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - מתן כותרות הסעיפים בהסכם זה, חלוקת ההסכם לנספחים, לסעיפים ולתתי סעיפים והגדרת מונחים בהסכם נועדו לצורכי נוחיות בלבד, ואין לעשות בהם שימוש לצורך פרשנות הוראות ההסכם.

  - מסמכי המכרז, נספחיהם והצעת הספק מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות הסכם זה (ונספחיו) לבין הוראות המכרז תיגברנה הוראותיו של הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בין הוראות המכרז או הסכם זה לבין הצעת הספק תגברנה הוראות המכרז או הסכם זה, על פי העניין.

- הצהרות והתחייבויות הספק

בנוסף ומבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות הספק הכלולות בהוראות סעיפים אחרים להסכם זה ו/או למכרז ו/או בהצעת הספק (בין במישרין, בין על דרך הפניה למכרז או בכל דרך אחרת), ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הספק מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן:

  - כמפורט באישור עורך דין/רואה חשבון המצורף כנספח 2.1 להלן, הספק הינו חברה מוגבלת במניות, אשר נתאגדה כדין בישראל, או נתאגדה מחוץ לישראל ורשומה בישראל כחברת חוץ ופועלת בישראל כדין, או שותפות פעילה אשר נתאגדה כדין בישראל, והיא רשומה אצל רשם החברות והשותפויות כחברה או שותפות פעילה, על פי העניין; כן מצהיר הספק, כי לא נעשתה על-ידי מי מבעלי המניות או השותפים של הספק או הספק כל פעולה לשם פירוקו ו/או לשם מחיקתו מרישומי רשם החברות והשותפויות, ולא ידוע לספק על כל פעולה כאמור אשר נעשתה על-ידי אחרים או על עילה לפעולה כזו. לספק מלוא הסמכויות על-פי דין להחזיק ברכושו ולנהל את עסקיו.

  - החתומים על הסכם זה מטעם הספק הינם מנהלי הספק המוסמכים כדין להצהיר בשם הספק ולחייב את הספק בחתימתם, בין היתר, על הסכם זה ועל ביצועו, כמפורט באישור עורך דין/רואה חשבון המצורפים  כנספח 2.1 להסכם זה ונספח 0.6.2.3 למכרז.

  - בעלי העניין של הספק הינם כמפורט בנספח 2.3 להסכם זה. נספח 2.3 כולל גם אישור עורך דין לעניין הצהרה זו. הספק מתחייב שלא תתבצע העברת שליטה בספק ללא הודעה למזמין בכתב ומראש.

  - נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי היסוד שלו ולפי כל דין לצורך ההתקשרות בהסכם זה ולצורך ביצועו, ולא קיימת כל מניעה על-פי מסמכי היסוד של הספק ו/או כל דין ו/או הסכם ו/או מניעה כלכלית ו/או מניעה אחרת להתקשרות הספק בהסכם זה ולביצוע ולקיום חיוביו של הספק על-פי ההסכם במלואן ובמועדן.

  - הספק מתחייב לפעול על-פי כל החוקים, התקנות, הצווים ושאר הדינים החלים על הספק ועל מתן שירותים מסוג השירותים נשוא הסכם זה, במסגרת ביצוע חיוביו מכוח הסכם זה (בכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987).

  - הספק רשום כדין אצל רשויות המס ומנהל את ספרי החשבונות שלו כנדרש בהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק הגיש לשלטונות מס הכנסה, מס ערך מוסף ולמוסד לביטוח לאומי את כל ההצהרות, הדו"חות ושאר ההודעות, שיש חובה להגישן, ובכלל זה בקשר לעובדיו, ושילם את כל התשלומים המתחייבים מעצם העסקתם וכל תשלום חובה אחר שחל או שעשוי לחול על הספק לפי כל דין, ככל שמועד הגשת אותם דו"חות או מועד תשלומם של אותם תשלומים חל עד לתאריך הסכם זה. למעט זוטי דברים וכמפורט בהצעת הספק, הספק אינו חייב סכומי כסף כלשהם לרשויות המס ולא ידוע לו על טענה או דרישה של שלטונות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס מעסיקים או ביטוח לאומי בקשר לחבות כלשהי של הספק. בנוסף, מצורף כנספח 2.6 להסכם זה אישור תקף מפקיד שומה או רואה חשבון: (1) לפיו הספק הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 ו- (2) המעיד על ניהול ספרים ודיווח על עסקאות והכנסות כנדרש על-ידי הספק בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), תשל"ו – 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

  - הספק הינו קבלן עצמאי הרשום כמעסיק במוסד לביטוח לאומי, והוא משלם במועדם ובמלואם את דמי הביטוח המגיעים ממנו.

  - הספק אינו קבלן כוח אדם כהגדרת מונח זה בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996 ("חוק קבלני כוח אדם").

  - ידוע לו שהמזמין התקשר עמו בחוזה זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בהצעתו ובחוזה, וכי אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או אי קיום התחייבויותיו על פי החוזה, על פי הצעתו או על פי דין, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה, עלולים לגרום למזמין נזק חמור.

  - הספק קרא בקפידה את מסמכי המכרז, קיבל מהמזמין את כל ההסברים הנוגעים למתן השירותים ולחיוביו של הספק ובדק לשביעות רצונו את כל הפרטים הטכניים, המקצועיים והמשפטיים הנדרשים למטרת התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל חיוביו על פיו,  ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

  - הספק הינו בעל ידע מקצועי מתאים, כישורים, מיומנות, ניסיון, יכולת, כח אדם (מנוסה ומיומן), אמצעים כספיים, טכניים, ארגוניים ואחרים, מערכות תשתית (ובכלל זה, חומרה, תוכנה, תשתית ורכיבי תקשורת), ציוד, חומרים, אביזרים, כלים, רישיונות, היתרים ואישורים, המאפשרים לספק לבצע את כל חיוביו מכוח הסכם זה - בהתאם לתנאי ההסכם, במומחיות גדולה, ברמה מקצועית גבוהה ובאופן היעיל והנאות ביותר לתועלתו של המזמין.

  - הוא אחראי כלפי המזמין לכל השירותים הניתנים על ידו ועל ידי ספקי המשנה שמטעמו במסגרת חוזה זה,  לרבות פיתוח מוצרי תוכנה ו/או תוכנות מדף ו/או התאמתם. בכלל זה אחראי הספק לכך שהמערכת ככלל וכל אחד מרכיבי המערכת באופן פרטני, יפעלו באופן העומד בדרישות החוזה, ומבלי לגרום לנזקים. למען הסר ספק, אחריות זו של הספק חלה גם בנוגע לפעולות שייבצעו ספקי המשנה של הספק וכן בנוגע לרכיבי תוכנה שפותחו על ידי צד שלישי או שזכויות היוצרים בהם שייכים לצד שלישי וששולבו על ידי הספק או על ידי ספקי המשנה שלו במערכת.

  - הספק מחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני (כהגדרת מונח זה בהסכם להלן) או זכויות השימוש בקניין הרוחני, הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לשם ובקשר עם העמדת השירותים וקיום כל חיוביו של הספק מכוח הסכם זה (בין היתר, בכלים, באמצעים, במערכות ובשיטות בהם יעשה הספק שימוש לצורך ובקשר עם העמדת השירותים), כשהם בתוקף ודמי השימוש ו/או הרישיון הנדרשים בעטיים שולמו במלואם; הספק עמד ועומד בכל תנאי הרישיונות, ההיתרים והאישורים האמורים ולא ידוע לספק על הפרה כלשהי שלו, או על אירוע כלשהו או נסיבות כלשהן, אשר יש בהם כדי לפגוע במהלך העסקים הרגיל של הספק ו/או בביצוע חיוביו על פי הסכם זה; כן מתחייב הספק לדאוג לכך שכל עוד הוא מעמיד למזמין שירותים מכוח הסכם זה (לרבות, בתקופת ההיפרדות) יחזיק בתוקף, יעמוד בכל התנאים וישלם את דמי השימוש ו/או הרישיון בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לשם מתן השירותים וקיום כל חיוביו מכוח הסכם זה.

  - הספק לא הפר, ואין בניהול עסקיו כפי שהם מנוהלים במועד חתימת הסכם זה כדי להפר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

  - למעט כמפורט בנספח 2.13 להלן, במועד חתימת הסכם זה: (1) הספק ו/או מי שפועל מטעמו של הספק אינם צד לכל תביעה משפטית, אזרחית או פלילית, תלויה ועומדת, בין כתובעים ובין כנתבעים ואינם צד לכל הליך משפטי אחר המתנהל בפני רשות מוסמכת (לרבות גוף שיפוטי) בקשר לספק ו/או בעניינים הנוגעים לספק (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע, מקרה ביטוחי) (2) לא ידוע לספק על כל תביעה ו/או דרישה ו/או כוונה של צד שלישי כלשהו לפתוח בהליכים נגד הספק ו- (3) לא ידוע לספק על קיומו של סכסוך כלשהו בגינו נשלחה לספק או לבעלי מניותיו או לשותפיו הודעה על כוונה לנקוט הליכים כאמור ולא ידוע לספק על כל עילה או סיבה לנקיטת הליכים כאמור.

לעניין הצהרות הספק בסעיף 2.13 (1), (2) ו- (3) זה, תביעות תלויות ועומדות ו/או דרישות ו/או כוונות, בין אם קיימות ובין אם צפויות כאמור לעיל - ובלבד שסכומן הנומינלי המצטבר (לחוד כנגד הספק ולחוד כנגד הפועל מטעמו) גבוה מ-20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון ש"ח) ו/או כאלו שלא תאפשרנה המשך פעולת הספק במהלך העסקים הרגיל ו/או ביצוע הסכם זה אם תתקבלנה.

  - למעט כמפורט בהצעת הספק, במועד חתימת הסכם זה לא מתנהלת חקירה על-ידי רשות מוסמכת כלשהי, לרבות רשויות המס, כנגד הספק ו/או כנגד מנהליו קשר עם פעילות הספק, ולא ידוע לספק על כוונה לפתוח בחקירה של רשות מוסמכת כנגד הספק כאמור.

  - הספק, המנהל הכללי של הספק, ולמיטב ידיעתם גם בעלי השליטה בספק, אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים בין התקשרותו של הספק עם המזמין וביצוע חיוביו לפי הסכם זה לבין ענייניו האחרים של מי מהר"מ (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פעולה, הסכם או התקשרות חד צדדית, שהספק ו/או מנהלו הכללי ו/או בעלי השליטה בספק הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין). הספק מתחייב בזה כי הספק ומנהלו הכללי לא יימצאו במצב של ניגוד עניינים כאמור וכן מתחייב לגרום לכך שמנהלו הכללי יצהיר ויתחייב כאמור לעיל בהתאם לנוסח המצורף למכרז כנספח 0.6.3.

  - ידוע לספק כי בהחלטתו של המזמין להתקשר עם הספק בהסכם זה הסתמך המזמין על ההצהרות המפורטות לעיל (ובכלל זה על ההצהרות הנכללות בהוראות אחרת להסכם זה ו/או במסמכי המכרז ו/או בהצעת הספק כאמור לעיל). על כן, אם יימצא כי איזה מההצהרות המופיעות בסעיף 2 זה (על כל תתי-סעיפיו) הינן בלתי נכונות או בלתי מלאות באופן מהותי, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה על ידי הספק.

- הצהרות והתחייבויות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כלפי הספק כדלקמן:

כפוף להוראות הסכם זה, רק וככל שהדבר דרוש באופן סביר כדי לאפשר לספק להעמיד את השירותים (ולא לצורך כל שימוש אחר) וכן בלבד שאין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המזמין לפעול שלא על-פי צרכיו או באופן שישית עליו הוצאות כלשהן מעבר לתמורה על-פי ההסכם, יעמיד המזמין לספק את המפורט בפרק 3 למכרז בסעיפים ‏3.2.1, ‏3.2.2, ‏3.2.3.4.3, ‏3.2.4.2. למען הסר ספק, מובהר כי הספק יישא בעלויות הכרוכות ברישוי ובתחזוקה של מוצרי תוכנה כאמור בהתאם למפורט בפרקים 3 ו-4 למכרז. יובהר כי הספק לא יידרש לשאת בעלויות שירותי ענן, ועלות שירותים אלו, ככל שתהיה כזו, תשולם ע"י המשרד ישירות לספק שירותי הענן.

- נציגים

  - הצדדים ימנו נציגים מוסמכים לצורך ביצועו של הסכם זה, אשר יהיו מוסמכים לייצגם בכל דבר וענין הנוגע להסכם זה ולביצועו. הצדדים יודיעו זה לזה את זהותו של נציגם.

  - כל עוד לא נמסרה לספק הודעה אחרת, נציג המזמין הינו מנהל/ת אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד הבינוי והשיכון.

  - ביקורים של נציגי הספק אצל המזמין יהיו בתיאום מראש עם המזמין ובשעות העבודה המקובלות. בכל ביקור של נציגי הספק אצל המזמין הם יהיו חייבים, עם הגיעם לחצרי המזמין להודיע על כך לנציג המזמין, ולהישמע להוראות ולהנחיות נציג המזמין.

- השירותים

  - בהתאם להוראות ולתנאי הסכם זה, הספק יעמיד בחצרי המזמין את השירותים המפורטים בפרקים 3 ו- 4 למכרז (על נספחיו), הכוללים, בין היתר, שירותי שדרוג טכנולוגי, פיתוח, ותחזוקת תוכנה (כהגדרתם בסעיף 1.1.12 לעיל) ושירותי תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע (כהגדרתם בסעיף1.1.13 לעיל) עבור מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

  - המזמין יהא רשאי, בהודעה לספק שתימסר זמן סביר מראש (בהתאם למורכבות השינוי), להקטין ו/או להגדיל ו/או לשנות את מספר מקבלי שירות, ו/או שירותים מתומחרים אחרים מעת לעת ובהתאם לצרכיו להלן "שינויי בהיקף השירותים", והודעה כאמור תחייב את הספק. ההתחשבנות בגין השינויים האמורים תיעשה בהתאם לסעיף ‏5.5 בפרק 5 במסמכי המכרז.

- רמת השירות הנדרשת לביצוע השירותים

רמת השירות בה נדרש הספק להעמיד את השירותים מתייחסת למכלול חיוביו של הספק המפורטים במכרז ובהסכם זה ככלל ובסעיף 6 זה בפרט בקשר עם איכות השירותים, אופן ביצועם, עמידה במשימות ולוחות זמנים ("רמת השירות הנדרשת"), ובהתאם:

  - הספק מתחייב לבצע, ולגרום לנותני השירות לבצע את השירותים בנאמנות, במומחיות, בזהירות, ברמה מקצועית מעולה ולקיים את כל כללי הבטיחות והמשמעת, הכל כנדרש על ידי המזמין וכמתחייב לפי הוראות כל דין, תקן ונוהל (ככל שנקבעו, בין על-ידי הספק (ובלבד שאושרו על-ידי המזמין), בין על-ידי המזמין, ובין על-ידי רשות מוסמכת).

  - מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 6.1 לעיל, הספק מתחייב לבצע, ולגרום לנותני השירות לבצע את השירותים בהתאם לסטנדרטים כמפורט בסעיף ‏4.5 ובנספח 4.5 למכרז.

  - מדידת רמת השירות בהתאם ל- SLA תתבצע ע"י הספק באמצעות כלים ממוכנים כמפורט בסעיף ‏3.1.6.2.

העמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם כמפורט בנספח 4.5 בסעיף 2.6 ייכנסו לתוקפן במועד תחילת תקופת החפיפה ויהיו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.

במועד סיום תקופת החפיפה, יכנסו לתוקפן כל ייתר הדרישות המפורטות ב-SLA, כך שממועד זה רמת השירותים שיעמיד הספק בפועל תימדד אל מול רמת השירות הנדרשת, בהתאם למנגנונים ולפרוצדורות הקבועים ב-SLA.

  - המזמין יהיה רשאי לעדכן מעת לעת את ה-SLA לרבות הוספת רכיבים מדידים ובכפוף לנהליו הפנימיים, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירות. במקרה בו ירצה המזמין לעדכן את ה-SLA כאמור, יבוצע העדכון בהסכמת הספק. המשרד יעדכן את הכלים הממוכנים בהתאם לעדכון ה- SLA כאמור. במקרה בו הספק לא יעמוד ברמת השירות הנדרשת, יושתו על הספק קנסות בהתאם למפורט בנספח 4.5 למכרז. בנוסף, ומבלי לגרוע מהשתת הקנסות כאמור, יפעלו הצדדים בהתאם למנגנון הטיפול בבעיות עמידה ב-SLA המפורט בנספח 4.5 למכרז בסעיף 8 על מנת לאפשר את תיקון הליקויים ו/או הפגמים שנתגלו בקשר עם העמדת השירותים כמפורט שם. מוסכם ומובהר במפורש כי אי קיומן של הפעולות הנדרשות מהספק לפי מנגנון הטיפול כאמור (ובכלל זה, אי מתן התרעה בזמן למרכז התמיכה על גילוי תקלה) ו/או אי עמידתו של הספק ברמת השירות הנדרשת מהוות הפרה יסודית של הסכם זה. כן מובהר, כי הפעלת מנגנון הקנסות ו/או מנגנון הטיפול בבעיות עמידה ב-SLA הנזכרים אינם גורעים מכל הסעדים והזכויות העומדים לרשות המזמין בקשר עם הפרת ההסכם.

  - הספק מצהיר כי הוא מודע לחשיבות המרבית אותה מייחס המזמין להעמדת השירותים באופן רציף וסדיר. בהתאם, מתחייב הספק להעמיד את השירותים למקבלי השירות בצורה רציפה וסדירה.

  - הספק יעמיד את השירותים תוך גרימת הפרעה מינימלית לפעילות השוטפת של המזמין בחצריו.

- צוות נותני השירות

  - לשם העמדת השירותים לפי הסכם זה מתחייב הספק להעסיק את כל העובדים בתפקידי מפתח כאמור בסעיף ‏4.2.1.1 במסמכי המכרז, אשר מספקים למזמין את השירותים במועד פרסום המכרז ("נותן שירות קיים") וזאת לתקופה מינימאלית של 18 חודשים מתום תקופת החפיפה ובכפוף להסכמת עובדי המפתח.

  - העמדת השירותים על-ידי הספק תעשה לפחות באמצעות (1) היקף העובדים המינימלי לכל תפקיד הנדרש לשם העמדת השירותים כמפורט בתשובת הספק בהצעתו לנספח 4.2.2 למכרז בטבלאות 4.2.2 (איוש מינימאלי של צוות התפעול והתחזוקה) ו- 4.2.3 (איוש מינימאלי של צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי); (2) מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט, ומובהר כי מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט יעסוק בתפקידו במשרה מלאה מאתר הפרויקט של המשרד בירושלים, או בכל מקום אחר שבו ימוקם האתר. (3) צוות הספק לרבות קבלני משנה מטעמו, ברמת הכישורים והניסיון כמפורט בסעיף ‏4.2.4 למכרז (כישורים מינימאליים של צוות הספק).

  - מנהל הפעילות יועסק ביחסי עובד מעביד (מול הספק) ו/או כעובד עצמאי ("בחשבונית") ובלבד שהוא יועסק במשרה מלאה ובאופן בלעדי במשרד הבינוי והשיכון במתן השירותים בהתאם למכרז זה (101/2023). מנהל הפעילות לא יהיה רשאי להיות מועסק בפעילות אחרת של הספק (במשרד ו/או בכל מקום אחר) או של כל ישות משפטית אחרת.
כל יתר עובדי המפתח כהגדרתם בסעיף ‏4.2.1.1 למכרז יהיו עובדי הספק (ולא קבלן משנה, עובדים של קבלן משנה או מי שהתקשר עם הספק בכל דרך אחרת).;

  - לפי צרכי המזמין ובהתאם לדרישתו, הספק יעביר את מי מנותני השירות בדיקות מהימנות ו/או בדיקות בטחון כמקובל אצל המזמין ובמשרדי ממשלה באופן כללי, ולשם כך יגרום הספק למי מנותני השירות כאמור להתייצב בפני מי שיורה המזמין ולהמציא לו כל מידע ו/או מסמכי זיהוי ו/או מסמכים אחרים, כפי שיתבקש.

  - הספק מתחייב, כי נותני השירות, ובכלל זה עובדי הספק שיעמידו למזמין את השירותים, הם בעלי הכשרה מתאימה למילוי תפקידם, כישורים מתאימים בהתאם למפורט בסעיף ‏4.2.4 למכרז (כישורים מינימאליים של צוות הספק), מיומנות, תודעת שירות גבוהה, יכולת עמידה במצבי לחץ, יושר אישי, יכולת עבודת צוות ויוזמה אישית – וזאת לצורך ביצוע השירותים ברמת השירות הנדרשת ולשם עמידה בכל חיובי הספק מכוח הסכם זה.

  - החלפת נותני שירות

    - כמפורט בסעיף ‏4.2.1.4 למכרז המשרד רשאי לדרוש הפסקת העסקתו ו/או החלפתו נותן השירות מטעמו והספק מתחייב להחליף על-פי דרישת המזמין ללא דיחוי ולכל המאוחר בתוך שלושים (30) ימים מיום הצגת דרישה כאמור (ובלבד שלא תהא פגיעה ברמת השירות הנדרשת), כל אחד מנותני השירות, ללא כל טענה ו/או תביעה מצידו ומבלי שתחול על המזמין כל אחריות ו/או חיוב (כספי או אחר) בשל כך. נותן השירות המחליף יוצג לאישור המזמין רק לאחר שהספק סיכם אתו את תנאי העסקתו, מובהר כי המזמין אינו חייב לאשר את נותני השירות המחליפים, במקרה כזה יפעל הספק כאמור לעיל להציג נותני שירות מחליפים אחרים.

על אף האמור לעיל, ובמקרים חריגים בלבד (כגון בנסיבות של הפרת אמון ו/או בשל סיבות משטרתיות ו/או ביטחוניות) רשאי המזמין לדרוש שנותן שירות פלוני יפסיק להעמיד שירותים למזמין לאלתר והספק מתחייב למלא אחר דרישה כאמור באופן מידי. במקרה זה, על הספק יהיה להציב מחליף לכל המאוחר בתוך שלושים (30) ימים מיום הצגת דרישה כאמור (ובלבד שלא תהא פגיעה ברמת השירות הנדרשת).

    - הספק מתחייב להציב מחליפים למי מנותני השירות אשר לא יתייצב למתן השירותים בהתאם להגדרת האיוש המינימאלי המפורטת בסעיף 1.1.25 לעיל, כתוצאה מקריאה לשירות מילואים, מחלה, לידה, חופשה או מכל סיבה אחרת, ללא דיחוי ובאופן שלא יפגע ברמת השירות הנדרשת.

    - הספק מתחייב להודיע למזמין מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר שלושים (30) יום מראש, על הפסקת העסקתו ו/או החלפתו של מי מנותני השירות מכל סיבה שהיא (אלא אם עזיבת נותן השירות לא נעשית ביוזמת הספק, שאז יידרש הספק לתת הודעה על כך למזמין מייד לכשייוודע לו על עזיבת נותן השירות). הספק לא יהיה רשאי לבצע החלפה כאמור אלא באישור המזמין בכתב ומראש. כן מתחייב הספק שלא לבצע תחלופת נותני שירות תכופה.

    - בכל מקרה של החלפת נותני שירות מכל סיבה שהיא, על הספק להעמיד חליף ראוי ומיומן אשר לא ייפול בכישוריו מנותן השירות המוחלף. נותן השירות המחליף יוצג לאישור המזמין רק לאחר שהספק סיכם אתו את תנאי העסקתו. מובהר כי המזמין אינו חייב לאשר את נותני השירות המחליפים, במקרה כזה יפעל הספק כאמור לעיל להציג נותני שירות מחליפים אחרים.

כן על הספק לוודא ביצוע חפיפה מסודרת והעברת התפקיד במלואו בין נותן השירות המוחלף לבין חליפו במהירות האפשרית וללא תוספת עלות למזמין.

    - בכל מקרה של החלפת נותני שירות מכל סיבה שהיא, ביוזמן הספק ו/או ביוזמן נותן השירותים מטעמו, למעט על פי דרישת המזמין כמפורט בסעיף 7.6.1 לעיל, יחולו על תחלופת העובדים מדדי רמת השירות המפורטים בנספח 4.5 למכרז בסעיף 2.6.

    - החלפת מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט ו/או מנהל הפיתוח ללא הסכמה ואישור מראש של המזמין בכתב  תהווה הפרה יסודית של ההסכם, למעט במקרים של התפטרות, מחלה ממושכת, אובדן כושר עבודה או מוות..

- קבלני משנה

הספק רשאי להעמיד את השירותים באמצעות קבלני משנה ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

  - ספק המשנה יהא גורם בעל מומחיות מסוימת ו/או יכולת אשר התקשרות הספק עמו בקשר עם העמדת השירותים באה על מנת להשלים אצל הספק מיומנות ו/או יכולת חסרה כלשהי. למען הסר ספק, מובהר כי הספק אינו רשאי להתקשר עם ספקי השמת כוח אדם (יהא שמם אשר יהא) לצורך העמדת השירותים. בכל מקרה קבלן המשנה יעסוק רק בביצוע תת-הפרויקט לשדרוג הטכנולוגי (המפורט בסעיף ‏‏2.0.3 במסמכי המכרז), אלא אם כן קיבל מראש ובכתב את הסכמת המשרד למרכיב פעילות נוסף. המשרד אינו מחויב לאשר מרכיבי פעילות נוספים.

  - מבלי לגרוע מהוראות סעיף 8.1 לעיל, התקשרות הספק עם קבלן משנה חדש ו/או החלפת קבלן משנה קיים לאחר מועד חתימת הסכם זה, תהא כפופה לאישור המזמין (בכתב ומראש), בכפוף לעמידה קבלן המשנה בתנאי הסף כמפורט במכרז.

  - הספק מתחייב כי הוראות סעיפים 7.4, 7.5 ו- 7.6 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על קבלני משנה (ועל מי שיעמידו מטעמם את השירותים בפועל).

  - מבלי לגרוע מסעיף 24 להלן, מוסכם במפורש, כי התקשרותו של הספק עם קבלן משנה לצורך העמדת שירותים למזמין בהתאם להוראת סעיף זה, אינה משחררת ואינה גורעת בכל נימה שהיא ממלוא התחייבויותיו של הספק כלפי המזמין לפי הסכם זה. מובהר כי לא יהיה בהתקשרות בין הספק לקבלן משנה כאמור ו/או במשלוח ההודעה למזמין לפי סעיף 8.3 לעיל כדי ליצור קשר כלשהו בין המזמין לבין קבלן המשנה.

- הספק ועובדי הספק

  - הספק מצהיר, כי במסגרת ההתקשרות בינו לבין המזמין הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי ידוע לו שההתקשרות בינו לבין המזמין הינה לשם העמדת שירותים בלבד, אין בה כדי ליצור בין הספק ו/או בין מי מנותני השירות לבין המזמין יחסי עובד-מעביד, ואין היא מקנה לספק ו/או למי מנותני השירות זכויות כלשהן מלבד אלה המפורטות בהסכם זה.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי עובדי הספק וכל העוסק מטעמו בביצוע השירותים לא יהיו זכאים מהמזמין לפיצויי פיטורים ו/או כל תשלום אחר ו/או תמורה אחרת הנובעת מיחסי עובד ומעביד ו/או סיומם ו/או כל זכות אחרת אותה מקבלים עובדי המזמין, כולם או חלקם.

  - הספק מצהיר, כי הינו המעביד של עובדי הספק. מובהר, כי האחריות המלאה והבלעדית להעסקתם של עובדי הספק  הינה על הספק בלבד, וכוללת, בין היתר, תשלום מלוא זכויותיהם על פי דין ועל פי הסכם, ובכלל זה שכר ותנאים סוציאליים בהתאם לקבוע בדין, הפרשות לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכל תשלום עבור פיצויי פיטורים ו/או פיצויים במקרה של תאונת עבודה (לרבות ביטוח נגד פגיעה ותאונות בעבודה). המזמין יהיה זכאי לדרוש מן הספק ראיה לביצוע התשלומים כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לספק כל צורך של עובדי הספק (מזון, הסעות וכיו"ב) כפי שימצא לנכון. מובהר כי, עלויות אלה כלולות בתמורה בגין השירותים. בהתאם להוראת סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, מצורף כנספח 0.9.3 תצהיר בכתב מאת הספק לעניין עמידתו בהוראות חוק שכר מינימום.

  - הספק מתחייב, כי במקרה בו מי מנותני השירות ו/או צד שלישי כלשהו ימציאו למזמין דרישה או יתבעו את המזמין בעילה כלשהי בקשר עם יחסי עובד-מעביד נטענים בין הספק ו/או מי מנותני השירות ו/או עובדי הספק לבין המזמין, ישפה הספק את המזמין מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל הוצאה שתיגרם לו בגין או בקשר עם תביעה או דרישה כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי-דין. האמור בסעיף זה כפוף לכך שהמזמין יודיע לספק אודות קבלת תביעה או דרישה כאמור, יאפשר לספק להשתתף (על חשבון הספק) בהגנה מפני התביעה, ולא יתפשר בנוגע לתביעה או דרישה כאמור שלא בהסכמת הספק מראש ובכתב.

  - היה ומסיבה כלשהי יקבע על-ידי רשות מוסמכת, לרבות על-ידי גוף שיפוטי או בכל אופן אחר, כי עובדי הספק ו/או נותני השירות, כולם או מקצתם, הינם עובדי המזמין (לעניין סעיף 9.5 זה "העובדים" או "העובד"), יחולו ההוראות הבאות:

    - במקום התמורה לה זכאי הספק מתחילת ההתקשרות בין הצדדים בגין השירותים שסופקו למזמין, תופחת התמורה המקורית שנקבעה בהסכם כך ששכרם של עובדי הספק ו/או נתוני השירות יהיה כשכרם של עובדי מדינה בדירוג ובדרגה דומים ככל האפשר לפעולותיהם על פי הסכם זה, כפי שיקבע המזמין, ("התמורה המופחתת"), ויראו את הספק במקרה כזה כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים.

    - על הספק יהיה להחזיר למזמין מיידית כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות מעל לתמורה המופחתת, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.

    - למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו יראו חלק מעובדי הספק כעובדי המזמין כאמור לעיל, ייושמו סעיפים 9.5.1 ו- 9.5.2 לעיל באופן יחסי.

    - בנוסף, מובהר כי התמורה בגין השירותים לא תגדל בעקבות קביעה כאמור.

    - הוראות סעיף ‏9.5 זה לא תחולנה במקרה בו שיפה הספק את המזמין על מלוא הוצאותיו לפי סעיף ‏9.4 לעיל.

  - הספק מתחייב, כי היה ומסיבה כלשהי יקבע על-ידי רשות מוסמכת, לרבות על-ידי גוף שיפוטי או בכל אופן אחר, כי על אף הצהרתו של הספק לפי סעיף 2.8 לעיל, הספק הינו קבלן כוח אדם כמשמעו בחוק קבלני כוח אדם, ישפה הספק את המזמין בגין כל תשלום והוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), אשר המזמין יידרש לשלם או ישלם בגין קביעה כאמור. בנוסף, מובהר, כי התמורה בגין השירותים לא תגדל בעקבות קביעה כאמור.

  - מובהר בזאת, כי הצהרותיו וחיוביו של הספק בסעיף 9 זה הינם בבחינת תנאי יסודי להתקשרות המזמין עם הספק, ובחישוב התמורה אותה יקבל הספק בגין מתן השירותים נלקחו בחשבון הצהרות וחיובים אלו.

- עמידה בהוראות הדין

הספק ימלא אחר הוראות כל החוקים, התקנות, הצווים ושאר הדינים החלים על הספק ועל מתן שירותים מסוג השירותים נשוא הסכם זה, ובכלל זה הוראות המיועדות לשמירה על הבטיחות (בעבודה ובכלל), הבריאות, איכות הסביבה ומניעת תאונות. בנוסף, הספק מצהיר כי הוא (ולא המזמין) האחראי הבלעדי לבטיחותם של נותני השירות, וכן הספק מתחייב להעמיד לרשות נותני השירות סביבת עבודה בטוחה (לרבות את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים לשם שמירה על בטיחותם). אין באמור בסעיף ‏10 זה כדי לגרוע מאחריות המזמין, עפ"י כל דין, כלפי נותני השירותים הפועלים בחצרי המזמין.

- ציוד ורישיונות הנדרשים לשם העמדת השירותים

  - בפרק זה  -

"כלל המערכות והרישיונות" – תוכנות תשתית (כגון מערכות הפעלה, בסיסי נתונים רכיבי תוכנה מסחריים, פקדים מסחריים וכדו') והמערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור המשמשים את המזמין בקשר עם קבלת שירותים נשוא הסכם זה, בין כבעלים ובין כבעל זכויות אחרות במסגרת התקשרויות של המזמין עם צדדים שלישיים, ונמצאים בשימוש המזמין טרם החתימה על הסכם זה. ובכלל זה חוזי רישיון (שנתיים, קבועים או אחרים), חוזי שכירות, חוזי תחזוקה, חוזי תפעול, חוזי שירותים, חוזי תמיכה או אחרים ("חוזי המזמין"), והכל כמפורט בפרק 3 למכרז.

  - הספק יקבל לאחריותו ולתפעולו את כלל המערכות והרישיונות הקיימים במשרד עובר ליום חתימת הסכם זה בהתאם לפירוט בטבלה שבסעיף ‏3.1.5 למכרז.

  - אין באמור בסעיף 11 זה כדי להוות מצג ו/או התחייבות של המזמין כי מוצרי התוכנה ו/או חוזי המזמין תקינים, ראויים, מספקים ו/או מתאימים לאופי ולהיקף השירותים אותם מתחייב הספק להעמיד למזמין לפי הסכם זה. הספק מאשר, כי הוא בדק את המערכות והרישיונות, ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר למערכות ורישיונות אלו. הבעלות על תוכנות התשתית הנה ותישאר של המזמין. מובהר כי תוכנות תשתית אותם על הספק לספק למזמין בהתאם לדרישות מכרז זה יועברו לבעלות המזמין והרישוי יהיה על שם המזמין, אך ישולם על-ידי הספק.

  - בנוסף, במסגרת השירותים לפי הסכם זה, מתחייב הספק לנהל, לתפעל ולתחזק את כל מוצרי התוכנה וחבילות המדף (למען הסר ספק - אלו הקיימות במועד חתימת הסכם זה, בין שהועברו כבר לבעלות הספק ובין אם לאו, ואלו שיירכשו בתקופת ההסכם במסגרת ביצוע רכש כמפורט להלן), ולשם כך, בין היתר, מתחייב הספק לבצע את הפעולות הבאות:

    - ביטוח מערכות התשתית בהתאם למפורט בסעיף 21 שלהלן.

    - ניהול רישוי תוכנות בסביבות השונות.

    - שמירה על התחדשות ועדכניות טכנולוגית, כמפורט בסעיף ‏4.4.5 במסמכי המכרז.

    - ביצוע תחזוקה ותיקון ליקויים ופגמים המתגלים במערכות התשתית בהתאם לנוהלי המזמין, לנוהלי היצרן או משווק המערכות ולנוהלי רשות מוסמכת כמפורט בסעיף ‏2.8.5 במכרז על כל תת-סעיפיו.

    - למען הסר ספק, מובהר כי הספק יישא בכל העלויות הכרוכות במילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, בין היתר דמי רישיונות, תמלוגים ורכישת חומרה ותוכנה.

  - רכש רישוי ושמירה על עדכניות טכנולוגית

    - במסגרת השירותים אותם יעמיד הספק למזמין לפי הסכם זה, מתחייב הספק לשמור על העדכניות הטכנולוגית של מוצרי התוכנה וחבילות המדף, על-פי צרכי המזמין כמפורט בסעיף ‏4.4.5 למכרז.

    - רכש של תוכנות תשתית לשמירה על העדכניות הטכנולוגית  יבוצע ע"י הספק באמצעות מכרזי מינהל הרכש, בהתאם לעקרונות המוגדרים בסעיף ‏4.4.5 למכרז. חריג לכך הן תוכנות שסיפק הספק על-פי דרישות מכרז זה. במקרה זה רכש שדרוגים יבוצע ע"י הספק שלא באמצעות הסכמי מסגרת ממשלתיים וספקי חשכ"ל.

    - על אף האמור בסעיף 11.4.2, ככל שהספקים עימם קיימים הסכמי מחירים מרביים לתוכנות תשתית, או הספקים שזכו במכרזים מרכזיים של מנהל הרכש הממשלתי, יסרבו למכור את התוכנות לשמירה על העדכניות הטכנולוגית הנדרשת, יהיה המזמין רשאי לרכוש את תוכנות התשתית באופן עצמאי במסגרת הסכמים אלו. במקרה בו ביצע המזמין רכישה כאמור, תקוזז עלות התוכנות מהתשלום המגיע לספק, בהתאם למחיר בו נקב הספק בהצעתו בתוספת ההצמדה למדד המחירים לצרכן על אותה עלות. יובהר, כי רכישה של התוכנות ישירות ע"י המזמין לא תפחית מאחריות הספק להתקנה ו/או תחזוקה שלהן.

    - הספק נושא באחריות מקצה לקצה לביצוע ההתקנות של תוכנות שנרכשו על-ידי המזמין, על כל הכרוך בכך, עד לפעילות מלאה ותקינה של התוכנה ולרבות תיקון כל תקלה/באג שיתגלו במערכות תשתית כתוצאה מפעולות השדרוג ולסייע ככל הנדרש במקרים של תקלות במערכות המזמין כתוצאה משדרוג תוכנות תשתית.

    - על אף האמור בסעיף 11.4.2 במקרים בהם לא קיימים מכרזים של מינהל הרכש לתוכנות תשתית אותן מבקש המזמין לרכוש, יהיה המשרד רשאי לרכוש תוכנות אלו באמצעות הספק במחיר אשר יסוכם מראש בין הצדדים. מובהר כי גם במקרה בו לא יירכשו תוכנות באמצעות הספק, יהיה הספק מחויב לנהל ולתחזק אותן בהתאם לחוזה התחזוקה שרכש המזמין.

- שינויים ושיפורים

  - למזמין שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לספק לביצוע פרויקטים, שינויים ושיפורים במערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור שעניינם פיתוח יכולות חדשות אשר אינה קיימת אצל המזמין (היינו, במובחן מהתעדכנות טכנולוגית כמפורט בסעיף 11 לעיל, אשר כלולה בשירותים שלפי ההסכם) ("שו"ש"). הספק מתחייב להיערך לביצוע שו"שים בהיקף שלא יפחת מהיקף השעות המינימלי הנדרש לביצוע השו"ש, וכמפורט בסעיף ‏4.4.3 למכרז. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין אינו חייב לפנות אל הספק לביצוע שו"ש כלשהו, ואם פנה, אין המזמין מחויב לקבל מהספק ביצוע שו"שים במלוא היקף השעות המפורט לעיל.

  - במקרה בו יפנה המזמין אל הספק לביצוע שו"ש, הספק מתחייב לבצע את הפעולות, לשאת בעלויות ולקבל על עצמו את האחריות לביצוע השו"ש בכפוף להגדרות ולמחיר שאושר ע"י המזמין מראש ובכתב. התמורה לספק בגין ביצוע הפרויקט תחושב בכל הנוגע לשעות עבודה – בהתאם לתעריף הקבוע בהצעת הספק לעניין סעיף ‏5.1.1 למכרז ובלבד שהיקף השעות אושר מראש ובכתב על-ידי המזמין. בכל הנוגע לרכש/שכירות/אחר ככל שיהיו - התמורה תחושב בהתאם להוצאות שצבר הספק בפועל (כנגד קבלות) ולמחירים המוסכמים ובלבד שהוצאות ומחירים כאמור אושרו מראש ובכתב על-ידי המזמין).

  - בכל מקרה (בין אם ביצע הספק את השו"ש ובין אם פנה המזמין אל גורם אחר או ביצע את הפרויקט בעצמו) עם השלמתו של הפרויקט הרלוונטי בהתאם להודעת המזמין, יחל הספק להעמיד את מלוא השירותים לפי הסכם זה בקשר עם התכולה שפותחה נשוא הפרויקט. התמורה לה יהיה זכאי הספק בגין תוספת שירותים, ככל שתהיה, תחושב בהתאם למנגנון הגריעה והוספה לפי סעיף ‏5.5 למכרז.

  - למזמין עומדת זכות הברירה לדרוש מהספק להוסיף על תכולת השירותים בכל שלב בהתקשרות, גם אם השירותים שאותם מבקש המזמין להוסיף לא נזכרו במכרז או בהצעה, וזאת בכפוף לכך שהשירותים הנוספים נדרשים לצורך מימושן של מטרות המכרז, מטרות המערכת או מטרותיו של חוזה זה. במקרה זה, יחול האמור להלן, בכפוף לאמור בסעיף ‎15.4.4:

    - הוספה של שירותים תזכה את הספק בתשלום נוסף, כמפורט בפרק 5 למכרז.

    - במקרה של רכישת רישוי שאינו מפורט בפרק 5, יהיה המשרד רשאי לדרוש מהספק לספק את הרישוי ולשלם עבורו את עלות רכישתו בתוספת חמישה אחוזים (5%) מעלות זו (cost + 5%). התשלום עבור ההתקנה של רישוי זה ייעשה בשעות שינויים ושיפורים, כמפורט לעיל.

  - למען הסר ספק מובהר כי סעיף 12 זה אינו בא, ולא יתפרש בכל אופן שהוא כמי שבא, לגרוע מהתחייבויותיו של הספק במסגרת העמדת השירותים כמפורט בפרק 4 למכרז ובפרט בסעיף ‏4.0.2 למכרז ובנספח לסעיף זה.

- תקופת החפיפה

  - בתקופת החפיפה (כהגדרתה בסעיף 1.1.16 לעיל) יבצע הספק את הפעולות המפורטות להלן, באופן שמיד עם סיומה של תקופת החפיפה יוכל הספק להעמיד את מלוא השירותים נשוא הסכם זה ברמת השירות הנדרשת. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - פעולות שעל הספק להשלים בתקופת החפיפה ואשר השלמתן מהווה תנאי לסיום תקופת החפיפה מפורטות במכרז בסעיף ‏4.3.3.

  - מובהר כי סיום תקופת החפיפה מותנית בהשלמת כל משימות תקופת המעבר כפי שמוגדר בסעיף ‏4.3.3 למכרז. ההחלטה על סיום כל אחת מהמשימות היא של המשרד בלבד. תנאי לסיום משימה הוא קבלת אישור לכך בכתב מהמשרד. היה והספק יחרוג מלוח הזמנים הנדרש ביותר משלושה שבועות, רשאי המשרד להשית על הספק תשלום קנס של 50,000 ש"ח לכל שבוע פיגור החל מהשבוע הראשון.

- דיווחים, מידע ופיקוח

  - דיווחים הנוגעים לפרויקט השדרוג הטכנולוגי:

    - הספק יעניק את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציג המזמין, בכתב או בעל פה.

    - נציג המזמין יהיה רשאי, בכל עת, לבקר, לפקח, לבדוק ולהשגיח על מתן השירותים ועל קיום התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, ובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדרוש מהספק לנקוט את הצעדים הנדרשים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להבטחת קיומן של התחייבויות הספק על פי החוזה. הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת לאפשר למזמין לממש את זכויותיו על פי סעיף זה.

    - מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לרבות אישור המזמין לביצוע פעולות מסוימות או לשימוש בציוד מסוים, לא יטילו אחריות על המזמין או על נציג המזמין ולא יגרעו מאחריותו של הספק. על אף האמור, הספק לא יישא באחריות בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

א.	הוא התריע בפני המזמין בכתב ומראש כי אם יפעל לפי דרישת המזמין ייגרם נזק למזמין ונימק את עמדתו;

ב.	על אף התרעת הספק כאמור, עמד המזמין על ביצוע הדרישה;

ג.	ביצועה המדויק של דרישת המזמין גרם לנזק מהסוג שמפניו התריע הספק כאמור;

ד.	הספק נקט אמצעים סבירים למניעה או צמצום הנזק שנגרם, לרבות שמירה על האפשרות לחזור למצב קודם של המערכת, ככל שהדבר אפשרי.

  - דיווחים שוטפים:

    - במסגרת מתן השירותים, יפיק הספק את הדו"חות המפורטים בנספח 4.5 סעיף 6 למכרז במועד המצוין שם. בנוסף, רשאי יהיה המזמין לדרוש מעת לעת ועל-פי צרכיו דיווחים נוספים (בין אם אלו המפורטים במכרז אך בתדירות אחרת ובין אם אחרים ועל הספק יהיה להפיקם ולהעבירם לידי נציגי המזמין בתוך הזמן שייקבע המזמין. המזמין יהיה רשאי להפיק מתוך מערכות הדיווח שיועמדו לרשות הספק דו"חות ושאילתות באופן עצמאי בהתאם לסעיף 14.2 להלן).

    - תשתיות המשרד לניהול פרויקט הפיתוח (ניהול תהליך העבודה וניהול תהליך הפיתוח) מפורטות בסעיף ‏4.3.5 במסמכי המכרז. באחריות הספק לנהל את תוכנית העבודה ואת משימות הפיתוח באמצעות כלים אלו ולהפיק עבור המזמין דו"חות התקדמות עיתיים בהתאם לתדירות שתוגדר על ידי המשרד או בהתאם לבקשת המשרד.

    - המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות של למשרד כוללת רכיב פורטל שיציג לוח מחוונים (Dashboard) ודו"חות On-Line בפורמט גראפי ובפורמט טבלאי של נתוני השירות, רמת הזמינות ורמת הביצועים של המערכת, שיאפשרו לנציגי המשרד לצפות בכל הנתונים המתייחסים למרכיבי השירות ורמת השירות ולהפיק דוחות באופן עצמאי, כמפורט בסעיף ‏4.5.6 למכרז.

- תוכנית עבודה

  - כל תוכנית עבודה שצירף הספק להצעתו ואושרה על ידי המזמין תעודכן, בהסכמת הצדדים, במועדים שנקבעו לכך במסמכי המכרז וכן בכל מועד שהצדדים יסכימו עליו. הסכמת הספק לא תידרש במקרה שבו מסמכי המכרז קובעים כי המזמין רשאי לעדכן את תוכנית העבודה ללא הסכמת הספק.

  - המשרד יהיה רשאי להחליט כי הספק יגיש לאישורו תוכנית עבודה בהתאם לצורך וכן הוא רשאי להחליט על שינוי של כל תוכנית עבודה שאושרה על ידו. בהתאם לדרישת המשרד ולהנחיותיו, יציג הספק תוכנית עבודה או את השינויים והעדכונים בתוכנית העבודה, וזאת ברמת הפירוט שידרוש המשרד.

  - מובהר כי שיקול הדעת בדבר אופן הצגת התוכנית, תוכנה, השירותים וההתחייבויות הכלולות בה, נתונים למזמין בלבד. הספק רשאי להביא את עמדתו ביחס לתוכנית זו בפני המזמין ומחויב לעשות כן אם הוא סבור כי לתוכנית שאותה מבקש המשרד ליישם השפעה שלילית על היכולת להשיג את מטרותיה או על הפרויקט בכלותו.

  - התשלום עבור ביצוע תוכנית עבודה או שינויים בתוכנית העבודה יהיה כפוף להוראות שלהלן:

    - הספק לא יהיה זכאי לתשלום עבור כל הפעולות הכרוכות בהכנה של תוכנית עבודה או בעריכת שינויים בתוכנית העבודה.

    - הספק לא יהיה זכאי לתשלום עבור שינוי של סדר עלייה לאוויר של חבילת עבודה, כהגדרתה בפרק 4 למכרז, או שינוי של תכולתה של חבילת עבודה כאמור.

    - מבוטל.

    - מבוטל

    - הספק לא יהיה זכאי לתשלום עבור כל שינוי ברכיבים או בתהליכים המפורטים בפרק 2 למכרז, ובלבד ששינוי זה נערך לפני שנתקבל מהמזמין אישור בכתב של מסמך העיצוב של תהליכים אלה.

    - שינויים שיבקש המזמין ברכיבים או בתהליכים המפורטים בפרק 2 למכרז, לאחר אישור בכתב של מסמך העיצוב שלהם, יבוצעו בהתאם למנגנון השינויים והשיפורים המפורט בסעיף ‏4.4.3.3 לעיל.

  - בכל זמן נתון יפעלו הצדדים, בקשר עם הנושאים המוסדרים בתוכנית העבודה, בהתאם לאמור בנוסח העדכני ביותר של תוכנית העבודה עליו הוסכם בין הצדדים בכתב, ככל שהסכמת הספק נדרשת לפי מסמכי המכרז; ואם הסכמת הספק אינה נדרשת - בנוסח העדכני ביותר של תוכנית העבודה שקבע המשרד ("תוכנית העבודה המעודכנת").

- לוחות הזמנים

  - הספק יעניק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתוכנית העבודה המעודכנת. בהיעדר התייחסות ללוח הזמנים שבו יש להעניק את השירות בתוכנית העבודה המעודכנת יעניק הספק את השירותים בהתאם לאמור בהצעתו, ובהעדר התייחסות לכך בהצעה יעניק את השירותים בהתאם לאמור במסמכי המכרז בכלל ובחוזה זה בפרט (לוחות הזמנים הרלוונטיים יכונו להלן: "לוחות הזמנים").

  - הספק ינקוט את האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את עמידתו בלוחות הזמנים, ובכללם הגדלת מספר העובדים מטעם הספק.

  - ראה הספק כי עלול להיגרם עיכוב או איחור בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה, שלא עקב מעשה או מחדל שלו, רשאי הוא לפנות בבקשה למזמין להארכת לוחות הזמנים. הספק יגיש את הבקשה בכתב, מייד עם היוודע לו על העיכוב הצפוי, והמזמין יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנסיבות, האם להיענות לבקשה.

  - במקרה של עיכוב בלוחות הזמנים, יפעלו הצדדים כדלקמן:

    - הספק יתריע בכתב בפני נציג המזמין כי צפוי עיכוב בלוחות הזמנים ויפרט בפניו את הגורם לעיכוב, משמעות העיכוב והסיבות לעיכוב, וזאת תוך שבעה ימי עבודה מרגע שזיהה את העיכוב או היה צריך לזהותו, לפי המוקדם מבניהם.

    - נציג המזמין יודיע לספק את עמדתו בקשר עם הסיבות לעיכוב תוך שלושה ימי עבודה מהמועד שקיבל את הודעתו של הספק. מצא נציג המשרד כי הסיבות לעיכוב נובעות במלואן ממעשה או מחדל של המזמין, יפעל כדי להסיר את גורם העיכוב ויודיע על כך לספק.

    - הספק יגיש לנציג המזמין, תוך חמישה ימי עבודה מהמועד שבו הודיע לו נציג המזמין בכתב מהי עמדתו בקשר עם הסיבות לעיכוב, ואם נציג המזמין מצא כי הסיבות לעיכוב נובעות במלואן ממעשה או מחדל של המזמין - תוך חמישה ימי עבודה מהמועד שבו הודיע כי פעל להסרת גורם העיכוב, מסמך המציג למזמין את החלופות העומדות בפניו, לרבות:

א.	חלופה לפיה הספק יבצע פעולות לצורך צמצום מוחלט של פער הזמנים שנוצר עקב העיכוב ופירוט העלויות הכרוכות בביצוע פעולות אלה;

ב.	חלופה לפיה הספק ימשיך בביצוע התחייבויותיו ללא ניסיון לצמצם את פער הזמנים שנוצר, תוך פירוט משך העיכוב בלוחות הזמנים והעלויות לספק כתוצאה מעיכוב זה.

    - נציג המזמין ינחה את הספק כיצד לפעול לאחר שהמסמך המפורט בסעיף 16.4.3 הוגש לו. הספק יבצע את הוראות המזמין בקשר עם עניין זה ללא דיחוי.

  - הספק יהיה רשאי לדרוש מהמזמין פיצוי במקרה של עיכוב בלוחות הזמנים, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

    - העיכוב נגרם עקב מעשה או מחדל של המזמין ואינו תלוי כלל בספק.

    - העיכוב נמשך יותר משלושה חודשים ומשך זמן זה תלוי לחלוטין בפעולות המזמין ומחדליו ואינו תלוי כלל בספק.

    - הספק ביצע את כל התחייבויותיו בהתאם לסעיף ‎16.4 לעיל, במלואן ובמועדן, והשלים את הוראות המזמין שניתנו כמפורט בסעיף ‎16.4.4 במסגרת לוח הזמנים שיקבע המזמין.

  - המזמין ישיב לדרישתו של הספק לפיצוי בהתאם לסעיף ‎16.5 תוך שלושים ימים ממועד קבלתה והוא רשאי לקבלה – כולה או מקצתה או לדחותה במלואה. מובהר כי:

    - הוראות סעיף ‎29 יחולו במקרה של חוסר הסכמה בין הצדדים בנוגע לעניין זה.

    - התרעה כללית על עיכוב לא תזכה את הספק בזכות לדרוש פיצוי.

  - מובהר כי מחלוקת כלשהי, לרבות בדבר השלמת שלב בביצוע התחייבויות הספק או בדבר זכאות הספק לתשלום, לא תגרע מהתחייבויות הספק, ובכלל זה לא תקנה לו עילה להשהיה של מתן השירותים או לעיכוב בלוחות הזמנים; וכי חריגה מלוחות הזמנים שלא קיבלה את אישור המזמין תיחשב כהפרה של החוזה.

- התמורה

תמורת מתן השירותים על-ידי הספק, וכפוף לקיום כל חיובי הספק על-פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק תמורה בסכומים ובאופן המפורטים בהצעת הספק ביחס לפרק 5 למכרז, כפי שתוקנה לאחר משא ומתן, אם תוקנה ("התמורה").

  - הצמדות לתמורה תהיה כמפורט במכרז בסעיף ‏5.9.3. זולת הצמדות אלו, לא תתווספנה לתמורה כל הצמדות ו/או התייקרויות מכל סוג שהוא.

  - התמורה תשולם לספק כנגד חשבונית המס. הספק יגיש למזמין חשבונית מס כדין לתשלום:

    - בהתאם לשלבי הפרויקט כמפורט בסעיף ‏5.9.1 במסמכי המכרז.

    - אחת לחודש קלנדארי, אשר, כפוף לסעיף ‏5.9.2, תכלול את החלק היחסי של התמורה השנתית (היינו 1 מתוך 12).

  - בכפוף לסעיף ‏5.7.2 במכרז בתום כל רבעון קלנדארי יערוך המזמין התחשבנות בגין קנסות אותם צבר הספק בגין השירותים שהעמיד במהלך הרבעון, וזאת בהתאם להוראות ה- SLA ולהוראות סעיף ‏4.5.4 למכרז. המזמין יודיע לספק על תוצאות ההתחשבנות שערך, והספק ינפיק בהתאם חשבונית מדויקת למועד הקרוב הבא להנפקת חשבוניות אשר תביא בחשבון את תוצאות ההתחשבנות כאמור.

  - בתום כל שנה קלנדרית יערוך הספק התחשבנות בגין הוספות וגריעות בהיקף השירותים שהספק העמיד במהלך אותה השנה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף ‏5.5 למכרז ובאופן יחסי לתמורה השנתית ולמועד ההוספה או הגריעה. הספק יגיש למזמין, החל מיום 1 באפריל בשנה שלאחר מכן, את השינויים בתמורה הנובעים מהתחשבנות זו, ולאחר קבלת אישור המזמין, ינפיק הספק חשבונית מדויקת למועד הקרוב הבא להנפקת חשבוניות אשר תביא בחשבון את תוצאות ההתחשבנות כאמור.

  - כמפורט בסעיף ‏5.7.1 במכרז, תתבצע התחשבנות עם הספק בסוף תקופת הדו – קיום בגין "היתרה הצבורה" מתוך תשלומי התחזוקה השוטפים במהלך תקופת הדו-קיום. המזמין יודיע לספק על תוצאות ההתחשבנות שערך, והספק ינפיק בהתאם חשבונית מדויקת בגין "היתרה הצבורה" לאחר התחשבנות בהתאם להוראות בסעיף ‏5.7.1.

  - התשלום יבוצע בתוך ארבעים-וחמישה (45) יום מתום החודש בו נתקבלה חשבונית המס אצל המזמין (שוטף + 45) .

  - מובהר כי התמורה הקבועה בהתאם לסעיף 17 זה הינה סופית וכוללת את כל השירותים הניתנים מכוח הסכם זה, וכי המזמין לא ישלם לספק כל תוספת שהיא על התמורה האמורה (בין אם עלויות הספק עלו, בין אם ביצע הספק רכש לצורך התעדכנות טכנולוגית ובין מכל סיבה אחרת). מוסכם במפורש, כי התמורה כוללת גם את התמורה אשר עשויה להגיע לספק מהמזמין בקשר עם ביצוע שו"ש אך זאת רק אם וככל שבחר המזמין לפנות לספק לביצוע פרויקט כאמור ובהתאם להוראות סעיף 12 לעיל (היינו, במקרה שבחר המזמין לפנות אל הספק לביצוע שו"ש) תחושב התמורה המגיעה לספק עבור ביצוע השו"ש בהתאם לסעיף 12 לעיל).

  - מובהר, כי לתמורה על-פי הסכם זה יתווסף  מס ערך מוסף כדין.

  - הגשת דיווחים וחשבוניות תבוצע באמצעות "פורטל הספקים" הממשלתי (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים"). לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל.

- ערבות ביצוע

  - כתנאי לכניסת הסכם זה לתוקף ועובר למועד החתימה על ההסכם, ימציא הספק למזמין כתב של ערבות אוטונומית בלתי מותנית בשיעור של חמישה אחוזים (5%) אשר ייגזר משווי ההתקשרות, כמפורט בסעיף 18.2 להלן ("ערבות הביצוע"). ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם להוראות סעיף ‏0.7.1 במכרז.

  - ערבות הביצוע תהיה בשיעור של חמישה אחוזים (5%) מהסכום שהוא צירוף של: (1) סך עלות השירותים לתקופה ההתקשרות הראשונית (כהגדרתה בסעיף 20.1 להלן), בהתאם לסעיף 15 ובתוספת (2) מ.ע.מ כדין. ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

  - ערבות הביצוע תשמש את המזמין להבטחת ביצוע השירותים על-ידי הספק, קיום כל חיוביו של הספק לפי ההסכם (לרבות חיוביו של הספק בתקופת ההיפרדות לפי סעיף 21 להלן) ותשלום כל הסכומים שיגיעו למזמין מהספק לפי ההסכם (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין פיצוי במקרה בו יפר הספק חיוב מחיוביו לפי ההסכם (בין אם התחייבות, מצג או אחר) ו/או שיפוי לפי סעיף 19 להלן). ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על-ידי המזמין ללא צורך בהתראה מראש לספק וללא צורך בהנמקה ו/או ביסוס דרישת החילוט באופן כלשהו כלפי הבנק מוציא הערבות.
טרם חילוט הערבות יתן המזמין למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בנוגע לחילוט האמור. השמעת הטענות כאמור תתבצע בכתב או בעל פה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

  - בוטל.

  - ערבות הביצוע תעמוד בתוקף עד 90 ימים  מיום סיום תקופת ההיפרדות לאחר סיום תקופת ההתקשרות הראשונית (כהגדרתה בהסכם, בהנחה, לצרכי חישוב תקופת הערבות בלבד, של סיום ההסכם בתום תקופת ההתקשרות הראשונית).

  - היה והמזמין יבחר להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונית (לפי סעיף 22.1 להלן), מתחייב הספק, במועד שלא יאוחר מעשרים (20) יום לפני סיום תקופת ההתקשרות הראשונית, להאריך את תוקף הערבות בהתאמה כך שתעמוד בתוקף עד תום שישה (6) חודשים מיום סיום תקופת ההיפרדות הנדחית לאחר הארכת ההתקשרות הראשונית (בהנחה, לצרכי חישוב תקופת הערבות בלבד, של סיום ההסכם בתום תקופת הארכת ההסכם) ("ערבות הביצוע המוארכת", אך למען הסר ספק, לעניין תחולת סעיפים 16.1 ו- 16.2 לעיל תיחשב ערבות הביצוע המוארכת כ"ערבות ביצוע").

  - ערבות הביצוע המוארכת תהיה בשיעור של ערבות הביצוע לפי סעיף 18.2לעיל אשר תוסיף להיות צמודה למדד המחירים לצרכן מיום הוצאת הערבות המקורית לפי סעיף 18.1. שאר תנאי ערבות הביצוע המוארכת יהיו זהים לתנאי ערבות הביצוע. במעמד מסירת ערבות הביצוע המוארכת תוחזר לספק ערבות הביצוע.

  - היה ולא המציא הספק ערבות ביצוע מוארכת עד למועד הנדרש, רשאי יהיה המזמין לחלט את ערבות הביצוע. בנוסף, היה ויוארך ההסכם על-ידי המזמין יותר מפעם אחת בהתאם לסעיף 22.1 להלן או במקרה שהספק לא יקיים את מלוא חיוביו לתקופת ההיפרדות לשביעות רצון מלאה של המזמין לפי סעיף 16.5 להלן, מתחייב הספק לחזור ולהמציא כתבי הארכת ערבות ביצוע בתוקף ובשיעור של ערבות הביצוע המוארכת, בשינויים המחויבים, וחוזר חלילה, ככל שיוארך ההסכם לתקופות נוספות או עד לביצוע מלוא חיוביו של הספק לתקופת ההיפרדות לשביעות רצון המזמין כאמור, לפי המאוחר. הפרת  סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - ערבות הביצוע (או ערבות הביצוע המוארכת הרלוונטית, לפי העניין) תוחזר על-ידי המזמין לספק רק לאחר השלמת ההיפרדות מהספק (לפי סעיף 23 להלן) קיום כל חיובי הספק בתקופת ההיפרדות לשביעות רצונו המלאה של המזמין ותום תקופת התמיכה כמפורט בהסכם זה.

  - מוסכם ומובהר במפורש כי אין בהעמדת ערבות הביצוע (לרבות ערבות הביצוע המוארכת) ו/או בחילוטה (במלואה או בחלקה) בהתאם להוראות סעיף זה כדי לשמש פיצוי מוסכם או בלעדי בין הצדדים ו/או לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים למזמין.

- אחריות לנזקים

  - הספק יישא באחריות על פי דין לכל נזק שיגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו או לצד שלישי כלשהוא, עקב מעשה או מחדל טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות של הספק ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

  - הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.
האמור בסעיף זה כפוף לכך שהמזמין יודיע לספק אודות קבלת תביעה או דרישה כאמור, יאפשר לספק להשתתף (על חשבון הספק) בהגנה מפני התביעה, ולא יתפשר בנוגע לתביעה או דרישה כאמור שלא בהסכמת הספק מראש ובכתב.

  - גבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי המזמין בגין נזקים שנגרמו למזמין יהיה בסכום השווה לסך התמורה המגיעה לספק על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק (או לחילופין סכום המחושב ל- 18 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת ההסכם המחולקת במספר חודשי ההסכם, הגבוה מבניהם.) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מאשר סך 3,500,000 ₪  אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של הספק כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל- 18 חודשים על פי הממוצע החודשי, לפי הגבוה מבניהם). מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

    - נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

    - נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - מעשה או מחדל טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

    - הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.

  - הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בקשר לכל הוצאה ו/או חבות ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם עקב כל מעשה ו/או מחדל שיבוצע (או שלא יבוצע, על-פי העניין) על-ידי הספק, מנהליו, מועסקיו, עובדי הספק, שלוחיו ועל ידי מי מטעמו ו/או בגין הפרת חיוביו של הספק מכוח הסכם זה ו/או בקשר עם ביצוע השירותים . בנוסף, הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים ולעשות את כל הנדרש לשם מניעתם של נזקים.

  - אישור המזמין לביצוע פעולות מסוימות או לשימוש בציוד מסוים, וכן כל הוראה, הערה, מעשה או מחדל של המזמין, לא ישחררו את הספק מאחריותו לפי סעיף 19 זה, לא יהוו משום ויתור על איזו מזכויות המזמין, לא יטילו על המזמין אחריות בקשר לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך, ואין בהם כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לשירות שבוצע על-פי או בקשר עם האמור.

על אף האמור, הספק לא יישא באחריות בהתקיים התנאים המצטברים הבאים

1) הספק התריע בפני המזמין בכתב ומראש כי אם יפעל לפי דרישת המזמין ייגרם נזק למזמין ונימק את עמדתו. 2) על אף התרעת הספק כאמור, עמד המזמין על ביצוע הדרישה.

3) ביצועה המדויק של דרישת המזמין גרם לנזק מהסוג שמפניו התריע הספק כאמור.

4) הספק נקט אמצעים סבירים למניעה או צמצום הנזק שנגרם, לרבות שמירה על האפשרות לחזור למצב קודם של המערכת, ככל שהדבר אפשרי.

  - לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

- שיפוי

  - כפוף לאמור בסעיף ‏19 לעיל ובמגבלות האחריות שבהסכם, ככל שישנן, הספק מתחייב לשפות את המזמין, עובדיו, מנהליו, ספקיו, שלוחיו ו/או מי שפועל מטעמו של המזמין בקשר עם הסכם זה ("המשופה") בגין כל הוצאה (לרבות הוצאות משפטית ושכר טרחת עורך דין) ו/או חבות ו/או נזק ו/או הפסד ככל שייגרמו למשופה במקרים בהם תחול אחריות הספק לפי סעיף 19 לעיל, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעילתן:

    - הפרת זכויות קניין (לרבות קניין רוחני) של צד שלישי בכל דרך שהיא על ידי הספק, עובדיו או מי מטעמו ביחס לפיתוחים שמבצע הספק ו/או מוצרי מדף של צד ג' ו/או קוד פתוח ששולבו על ידי הספק בפתרון;

    - מצג לא נכון ו/או לקוי ו/או חסר שניתן על-ידי הספק;

    - הפרת סעיפי הסודיות על-ידי הספק ו/או מי מנותני השירות;

    - אי קיום מלא ומדויק של חיובי המזמין (עבור המזמין) לפי חוזי המזמין (בהם חב הספק בהתאם לסעיף 11 לעיל);

    - יחסי עובד מעביד בקשר עם עובדי הספק (לרבות אנשי המפתח שייקלטו על-ידי הספק); או

    - התקשרויות עם קבלני משנה.

  - הודעה על כל תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל תימסר לספק על-ידי המשופה מיד לאחר שייוודע לו עליה. הספק יהיה רשאי להתגונן מפני תביעה ו/או דרישה כאמור, אם יבחר לעשות כן, על חשבונו ולצד המשופה. המשופה לא יתפשר בנוגע לתביעה או דרישה כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

  - מוסכם כי לספק לא תהא כל חבות או אחריות בגין כל תביעה או הפרה הנובעות מאחד מאלה: (1)  עמידתו של הספק בתכנוני, במפרטי או בהוראות המזמין; (2)  שימוש של הספק במידע טכני או בטכנולוגיה שסופקו על ידי המזמין; (3)  שינוי מוצר/מערכת על ידי  המזמין או על ידי  צד שלישי; (4)  שימוש במוצר/מערכת באופן האסור על פי המפרט הטכני או על פי דפי היישום או על פי התיעוד; (5) שימוש במוצר/במערכת עם מוצרים שאינם מסופקים על ידי הספק, כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה במוצר/במערכת כשלעצמו כדי להפר זכויות צד ג.

ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים:

(א) הספק התריע בפני המזמין בכתב ומראש כי אם יפעל לפי דרישת המזמין ייגרם נזק למזמין ונימק את עמדתו.

(ב) על אף התרעת הספק כאמור, עמד המזמין על ביצוע הדרישה.

(ג) ביצועה המדויק של דרישת המזמין גרם לנזק מהסוג שמפניו התריע הספק כאמור.

(ד) הספק נקט אמצעים סבירים למניעה או צמצום הנזק שנגרם, לרבות שמירה על האפשרות לחזור למצב קודם של המערכת, ככל שהדבר אפשרי.

- ביטוח

  - הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

    - ביטוח חבות המעבידים

א.	הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים.

ב.	גבול האחריות לא יפחת מסך  20,000,000 ₪  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

ג.	 הביטוח יורחב לשפות את חבותו של הספק בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

ד.	הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

    - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א.	הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

ב.	גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח.

ג.	בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

ד.	הביטוח יורחב לשפות את חבותו של הספק כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

ה.	כל סייג/חריג לגבי רכוש המתייחס לרכוש מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, שהספק ו/או כל איש שבשירותו פועלים ו/או פעלו בו- יבוטל, וכן מוסכם כי כל החריג לגבי רכוש מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון הנמצא בפיקוח ו/או בשליטה ו/או בהשגחה של הספק – מבוטל.

ו.	מנהל תוכנה ו/או מיישם מוצר ו/או מפתחים, ארכיטקטים, מהנדסי פתרון ו/או בעלי תפקידים אחרים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

ז.	הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  ו/או הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

    - ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

MENORA TOP IT 2015

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

_________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

א.	ביטוח אחריותו החוקית על פי דין של הספק במתן שירותי ניהול, פיתוח ואחזקה שוטפת של מערכת סיוע בדיור (ריכוז מידע לתהליכי הסיוע, זכאות שכ"ד, דיור ציבורי, זכאות הגרלות, ניהול ועדות ערעורים, תהליכי אצווה, אימות נתונים, מידרוג , הנפקת דו"חות, חקירות), מערכת משכנתאות (קליטת בקשות לזכאות, קליטת בקשה למשכנתא), מערכת הנכסים, אתר הגרלות , אתר יזמים, אתר ניהול (מנהלי מערכות ואנשי אגף השיווק) ועוד, כמפורט במכרז ובהסכם עם מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון.

ב.	הפוליסה תורחב לכלול את חבות הספק, עובדיו ובגין הפועלים מטעמו:

1.	בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי של הספק ו/או בגין הבאים מטעמו- כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, השמטה, הזנחה ורשלנות.

2.	חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, הותקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק ו/או בגין מי מטעמו.

3.	פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין פעילות כמפורט בסעיף א. לעיל,  בתחום השירותים הממוחשבים כמפורט בהסכם ובמכרז עם מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

ג.	גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח.

ד.	הכיסוי על פי הפוליסה יכלול את ההרחבות הבאות:

•	תקופת הגילוי הנה 12 חודשים.

•	הרחבה לסיכוני סייבר בתת גבול אחריות של 4,000,000 ₪.

•	סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

•	מרמה ואי יושר עובדים.

•	אובדן מסמכים.

•	פגיעה בפרטיות.

•	דיבה ו/או השמצה ולשון הרע.

ה	הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו, תוחזקו, הופצו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

    - ביטוח רכוש & ציוד אלקטרוני מכל סוג ותיאור המובאים ע"י הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו לחצרי ומשרדי מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון ו/או המשמשים את הספק ו/או מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים, לרבות – ציוד המובא למשרדי ו/או חצרי המדינה– במסגרת הדרכות פרונטליות ו/או פתירת תקלות- ככל שיתקיימו, וכן לצורך התקנות מערכות שונות ו/או עדכון גרסאות חדשות למערכות, במלוא ערכם כנגד סיכוני אש מורחב ו/או סיכונים אלקטרוניים במתכונת כל הסיכונים- כמותנה בסוג הציוד.  הביטוחים יכללו כיסוי כנגד רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה גניבה, שבר זכוכית ושוד.

למרות האמור לעיל, מו"מ כי הספק ו/או הבאים מטעמו רשאים שלא לערוך ביטוח רכוש וציוד אלקטרוני כמפורט בסעיף זה לעיל, ובלבד שהספק ו/או הבאים מטעמו יפטרו את מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון ו/או הבאים מטעמם מכל אובדן ו/או נזק לרכוש ולציוד אלקטרוני המשמשים את הספק ומי מטעמו לצורך ביצוע מתן השירותים.

לרבות בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. האמור לעיל בדבר הפטור לא יחול לטובת  אדם שגרם לנזק בזדון.

    - ביטוחים נוספים- הספק ידאג ויוודא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה יציגו ביטוחים המתאימים לאופי והיקף פעילותם בגבולות אחריות סבירים, הכוללים ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית , ביטוח חבות המוצר וביטוח סייבר - (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם של הספק ו/או הפועלים מטעמו, ויכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

    - כללי:

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יחולו גם התנאים הבאים:

א.	לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

ב.	בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד הבינוי והשיכון.

ג.	המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ד.	הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ה.	ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

ו.	כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

ז.	תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר וביטוח סייבר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" ו/או נוסח המקביל ל"ביט" אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

ח.	 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, וכלל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח, הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, וכל עוד ההסכם עם מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, בתוקף.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, עד למועד חתימת החוזה. הספק  מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בסעיפי הביטוח לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות וכנדרש לעיל.

  - מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי הביטוח לעיל ו/או מכל סיבה אחרת, הספק  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף הביטוח שלעיל.

הספק  מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק  לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק  מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

  - אי עמידה בתנאי סעיף מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

- תוקף ההסכם; ביטול ההסכם

  - תוקפו של הסכם זה יהיה החל מתחילת תקופת המעבר וסיומו חמש שנים ממועד סיום תחילת תקופת המעבר (כהגדרתה בסעיף ‏‏0.2.16 במכרז) (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונית"). למשרד נתונה זכות ברירה (אופציה) להארכת תקופת ההתקשרות הראשונית, בתקופות נוספות של עד 10 שנים במצטבר, שתחילתן בתום תקופת ההתקשרות הראשונית, כך שתוקפת ההתקשרות כולה לא תעלה על 15 שנים. כל הארכה תהיה לתקופה אשר תוגדר ע"י המזמין, על פי הצורך  החל מיום חתימת ההסכם. מובהר כי המשרד אינו חייב לממש את זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות, כולה או חלקה ומימוש זכות זו ייעשה בכפוף למדיניות המשרד, צרכי המשרד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

  - על אף האמור בסעיף 22.1 לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים למזמין, המזמין יהיה זכאי להביא הסכם זה לסיומו בהודעה מוקדמת של לפחות תשעים (90) יום (להלן: "הודעת סיום" ו"תקופת ההודעה", לפי העניין). במקרה של מתן הודעת סיום, יוסיף הספק להעמיד את השירותים לפי תנאי הסכם זה למשך תקופת ההודעה (ומיד יחל יישומה של תכנית ההיפרדות, היינו תחל תקופת ההיפרדות בהתאם לסעיף ‏23.1 להלן, בהתאם להנחיות המזמין), אלא אם הודיע המזמין לספק כי הוא מוותר על מתן השירותים בתקופת ההודעה.

ויתר המזמין על מתן השירותים בתקופה ההודעה, ישלם המזמין לספק עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהתמורה הפוטנציאלית בגין כל תקופת ההודעה כאילו הוסיף הספק להעמיד שירותים למזמין בתקופה זו, כאשר התמורה הפוטנציאלית לתקופה זו תחושב על פי החלק היחסי של התמורה השנתית, בהתאם לאורך תקופת ההודעה. למען הסר ספק, מובהר כי התמורה לספק במקרה בו הספק מוסיף להעמיד שירותים למזמין בתקופת ההודעה תחושב בהתאם לתנאי הסכם זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים העומדים למזמין.

  - על אף האמור בסעיף ‏22.1 לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים למזמין, המזמין יהיה זכאי לבטל את ההסכם מיידית וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

    - הספק הפר הפרה יסודית איזה מחיוביו שלפי ההסכם, ולא תיקן את ההפרה תוך עשרה (10) ימי עבודה מיום שניתנה לו על כך דרישה בכתב מאת המזמין; כן יהא המזמין זכאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב, אם הספק הפר איזה מחיוביו שלפי ההסכם, ולא תיקן את ההפרה תוך שלושים (30) ימים מיום שניתנה לו על כך דרישה בכתב מאת המזמין;

    - הספק או מי מעובדי הספק או מי מטעמו ביצע עבירה פלילית של מעילה בכספי המזמין או עבירה שיש בה פגיעה ברכושו, במוניטין, בנכסיו או בעובדיו של המזמין [או עבירה פלילית אחרת שיש עימה קלון בהתאם לקביעת המזמין];

    - לספק ו/או לרכושו ו/או לחלק ממנו מונה כונס נכסים, או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או לפשרה והסדר בין הספק לבין מי מבעלי מניותיו ו/או נושיו ו/או השותפים בו, ו/או מנהל או מפרק זמני או נאמן או כל מינוי רשמי אחר בעל אופי דומה, או הוגשה נגדו בקשת פירוק, או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או צו פירוק ו/או כל צו אחר בעל אופי דומה, והבקשה, המינוי ו/או הצו לא בוטלו בתוך 90 יום.

    - הועברה שליטה בספק, אלא אם נתקבל על כך אישור המזמין בכתב ומראש.

  - בוטל ההסכם על ידי המזמין כאמור, יהיה המזמין רשאי להפעיל בעצמו את מתן השירותים, לקבל שירות מנותני השירות לרבות עובדי הספק וקבלני משנה שלו. האמור לא יגרע מחובותיו של הספק על פי סעיף ‏23 להלן.

  - מבלי לגרוע מהוראות ספציפיות לעניין תחולת מי מהוראות ההסכם, ולמען הסר ספק מובהר, כי כל אימת שהספק יעמיד בפועל שירותים למזמין (בין אם במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית, בין בתקופה בה הוארך ההסכם (היה והמזמין מימש את זכותו להארכה כאמור בסעיף ‏22.1 לעיל) ובין אם במהלך תקופת ההיפרדות), ייעשה הדבר בהתאם להוראות הסכם זה.

  - הוראת סעיף ‏23 (היפרדות) תחול ותעמוד בתוקפה גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, זולת אם בחר המזמין שלא להפעילה, במלואה או בחלקה.

  - מוסכם במפורש כי הוראות סעיפי הסודיות, מצגים, אחריות לנזקים ושיפויים ישרדו ויעמדו בתוקפם גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא ו/או גמר העמדת השירותים בפועל - וללא מגבלת זמן.

- היפרדות

עם סיום ההסכם או ביטולו מכל סיבה שהיא (בין אם ביוזמת המזמין ובין אם לאו) תחל תקופת היפרדות במהלכה תיושם תכנית ההיפרדות הרלוונטית בהתאם לנסיבות העניין, היינו, העברת ביצוע השירותים, חלקם או כולם, חזרה לידי המזמין ("מיקור פנים" (Insourcing)) או לידי ספק אחר, כפי שיורה המזמין, אשר הוכנה בהתאם להוראות סעיף זה ("תכנית ההיפרדות"), זולת אם החליט המזמין שלא ליישמה, במלואה או בחלקה. תכנית ההיפרדות שתיבנה ותאושר במהלך תקופת החפיפה (כהגדרתה בסעיף ‏‏0.2.14 במכרז) תעודכן על-ידי הספק לפחות אחת לשנה קלנדרית, ולאחר שתאושר על-ידי המזמין, תיחתם על-ידי הצדדים. ככלל, תהא תכנית ההיפרדות מושתתת על שני שלבים כמפורט להלן:

  - תקופה ההיפרדות

    - משך תקופת ההיפרדות:

תקופת ההיפרדות תחל במועד הנקוב בהודעת המזמין לספק ותארך עד 4 חודשים קלנדאריים בהתאם להחלטת המזמין.

למזמין נתונה הזכות להאריך תקופה זו בעוד 4 חודשים נוספים ללא שינוי כל תנאי מתנאי הסכם ההתקשרות

    - תקופת ההודעה:

מיד עם תחילת תקופת ההודעה, יקים המזמין צוות היפרדות משותף לשני הצדדים אשר יעסוק בהיפרדות באופן בלעדי. צוות זה יכלול לפחות את הגורמים הבאים: מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט, אשר ישמש כמנהל צוות היפרדות מטעם הספק שיהיה כפוף לנציג המזמין, וחברי צוות נוספים מטעם הספק בהתאם לצורך.

בתקופת ההיפרדות ימשיך הספק לספק את מלוא השירותים על פי הסכם ההתקשרות ללא פגיעה ברמת השירות לה הוא מחויב.

  - נוסף על כך מחויב הספק:

    - לבצע חפיפה עם צוות המזמין ו/או עם מי מטעמו, החפיפה תהיה במתכונת של הדרכה פרונטאלית ושל OJT (On the Job Training) כאשר הספק יחד עם נציגי המזמין יכין תוכניות הדרכה כתובות בכל נושאי מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור. תכנית ההדרכה שיכין הספק, ואשר תחייב אותו תכלול הדרכות פרונטליות, חומרים כתובים, תיעוד מעודכן של המערכת, נהלי עבודה וכל תיעוד אחר שמחובת הספק להכין ולנהל. בנוסף תכלול ההדרכה חניכה של עובדי המזמין ו/או למי מטעמה באתר ע"י עובדי הספק  (OJT).

    - להעביר למזמין תיעוד עדכני שיכלול את המרכיבים הבאים: קובץ נהלים עדכני, תכניות עבודה ונוהלי עבודה, תיעוד עדכני של מצאי רישוי, סטטוס פעילויות פיתוח ושוש"ים, עלויות שכר עובדים (לכל עובד), פירוט רישיונות והסכמים עם ספקים צד ג' לרבות החוזים עצמם ובמלואם.

    - המזמין רשאי לבקש כי עובדי המפתח של הספק העוסקים במתן השירותים (כולם או חלקם), כהגדרתם ע"י המזמין בהודעת המזמין על תחילת תקופת ההפרדות, יעברו להעסקה ע"י המזמין או ע"י מי מטעמו, לרבות ספק חליפי, והספק נדרש להסכים למהלך זה.

    - מהלך העברת העובדים מותנה בהסכמת העובדים בלבד והספק מתחייב שלא למנוע בשום דרך מעבר עובדים אשר יחפצו בכך, לרבות לא ע"י סעיפים מגבילים בהסכמי ההעסקה אשר יחתום עם עובדיו ולרבות אי דרישה מעובדים אלה לוותר על זכויות בגין הסכמתו לשחררם.

    - מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי עובד שבחר לעבור לעבוד עבור המזמין או עבור הספק החליפי יחשב כאילו פוטר ע"י הספק ויהיה זכאי לקבל ממנו את למלוא התשלומים המגיעים לו בגין תקופת עבודתו, לרבות פיצויים פיטורים. מבלי לגרוע מחובתו לפי כל דין, הספק יעביר לרשות המזמין ו/או לספק החליפי את הבעלות בפוליסות ביטוחי המנהלים של אותם עובדים מועברים וכן כל הפרשה אחרת לכל תשלום סוציאלי או אחר המגיע לעובד, לרבות קרן השתלמות ו/או הפרשות לקופת פיצויים ו/או כל הפרשה אחרת, בקשר עם התקופה שמתחילת עבודת העובד אצל הספק ועד למועד העברתו למזמין או לספק החליפי.

    - הסבה למזמין של כל החוזים, ההסכמים ורישיונות התוכנה המשרתים הן את המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור והן את המערכת המשודרגת / החדשה בין אם הועברו ע"י המשרד לספק ובין אם הספק סיפק אותם למזמין. הסבת החוזים, ההסכמים ורישיונות התוכנה תהיה ליום סיום תקופת ההיפרדות. בכל מקרה של תת רישוי, מחויב הספק להשלימו על חשבונו.

    - העברת קוד מקור של כל פיתוח שבוצע במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ככל שקוד מקור זה נמצא בידי הספק.

  - ביצוע עבודה נוספת - בתקופת ההיפרדות עשוי המזמין להזמין מהספק עבודה נוספת, במתכונתTime & Material . במקרה זה על הספק להגיש הצעת מחיר לביצוע בתוך 72 שעות מההזמנה, בה יפורטו תיאור אופן ביצוע העבודה, לוח זמנים למימוש ותשומות נדרשות לביצוע.

  - הספק מתחייב לבצע כל עבודה נוספת שהתבקשה ואשר אושרה לביצוע ע"י המזמין בהתאם לתנאי הצעת המחיר וההסכמות שגובשו בעקבות ההצעה.

  - סיום תקופת ההיפרדות - תקופת ההיפרדות תסתיים במועד הנקוב בהודעת המזמין, אך לא לפני אישור המזמין על דבר סיום העברת כל השירותים הניתנים כיום על ידי הספק לאחריותה ו/או למי מטעמה, בצורה מסודרת ולשביעות רצונו.

  - כל ציוד ו/או מערכות של המזמין אשר הוצאו מחצרי המזמין מכל סיבה שהיא בקשר עם ביצוע השירותים יוחזרו אל חצרי המזמין ללא דיחוי ולכל המאוחר בתוך חמישה עשר (15) ימי עסקים מיום שהחלה תקופת ההודעה (כמפורט בסעיף ‏23.1.2 לעיל) . המזמין יערוך בדיקה של מצבן של רישיונות התוכנה והמוצרים אשר שולבו בפתרון למועד תקופת ההתרעה, בין אם מדובר ברישיונות ומוצרים אשר שימשו את המזמין עובר לחתימת ההסכם ובין אם המדובר ברישיונות ומוצרים אשר נרכשו במסגרת מתן השירותים במהלך תקופת ההסכם מהספק ו/או מגורמים צד ג', ובמידת הצורך אף יזמין גורם מקצועי לביצוע הבדיקה כאמור. היה ויתגלו ליקויים ופגמים שלא תוקנו בהתאם לנדרש בהסכם זה, מתחייב הספק לתקנם בהקדם האפשרי ועל חשבונו. במידה שלא יתגלו ליקויים בבדיקה, יישא המזמין בהוצאות עריכתה. בכל מקרה אחר, יישא הספק בהוצאות עריכת הבדיקה.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המזמין את כל רישיונות התוכנה והמוצרים אשר שולבו בפתרון של המזמין המשמשים אותו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה, ו/או הנדרשים למזמין על מנת לספק לעצמו את השירותים נשוא הסכם זה, ברמת השירות בה על הספק לספקם (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת חוזי המזמין, רכש רישוי ורכיבי תוכנה שבוצע לצורך עמידה בהתחייבויות להתחדשות והתעדכנות טכנולוגית ורכש רישוי ורכיבי תוכנה שבוצע במסגרת שו"ש טכנולוגי) וזאת בתמורה ל-1 ש"ח, כשהם נקיים מכל חוב, שעבוד או זכות אחרת לטובת הספק ו/או לטובת צדדים שלישיים. היו חלק מהרישיונות והמוצרים האמורים משמשים לספק גם לצורך מתן שירותים לצדדים שלישים, מתחייב הספק לרכוש על חשבונו רישיונות ומוצרים נוספים מסוגן ולהעבירן לידי המזמין כשהם מתאימים ומוכנות לעבודה בייצור.

  - לפי רשימה אשר תאושר על-ידי המזמין, ידאג הספק על חשבונו להמחאת כל הזכויות וההתחייבויות על-פי ההסכמים הרלוונטיים בינו לבין צדדים שלישיים הנוגעים לציוד ו/או למערכות ו/או לתשתיות הקשורים להעמדת השירותים, אל המזמין. הספק מתחייב לסיים את הסבת ההסכמים עד תום 30 ימים מתחילת ההודעה (כמפורט בסעיף ‏23.1.2 לעיל)תקופת ההתרעה. מוסכם, כי כל תשלום שיידרש לצורך השגת הסכמתו של צד ג' הקשור עם הספק בהסכם שיש להמחותו למזמין – ישולם על ידי הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שלא תושג הסכמתו של צד שהעניק לספק חוזה רישיון להמחאתו לידי המזמין, ירכוש הספק עבור המזמין חוזה רישיון זהה, ויישא בעלות הרכישה. חוזי הרישיון שיועברו לידי המזמין כאמור יהיו בתוקף לתקופה שלא תפחת משנה ממועד העברתם לידי המזמין.

  - קליטת עובדי ספק - המזמין רשאי, עם תחילתה של תקופת ההיפרדות ולצורך העמדת שירותים למזמין, לקלוט את מי מעובדי הספק כעובד של המזמין או לפעול על מנת שעובד זה ייקלט כעובד של צד שלישי (אשר יבוא בנעליו של הספק או אחר). במקרה כזה, הספק מתחייב לשלם לעובד זה את כל הזכויות המגיעות לו מכוח הדין ו/או מכח הסכם עקב סיום יחסי ההעסקה בינו לבין הספק, ובכלל זה, תשלום פיצויי פיטורים (אם הספק ביצע הפרשות עבור העובד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, הספק ישחרר לזכותו של העובד את הכספים שנצברו עבורו בקופות השונות, לרבות פיצויי הפיטורים וכן יבצע השלמת פיצויי פיטורים), פדיון חופשה ותשלום יחסי של דמי הבראה. הספק יעביר למזמין אישור על תשלום פדיון חופשה, על תשלום יחסי של דמי הבראה ועל תשלום פיצויי פיטורים (או על שחרור הכספים ועל השלמת פיצויי פיטורים כמפורט לעיל), ככל שבוצעו. היה ומכל סיבה שהיא, הספק לא ישלם לידי העובד הרלוונטי את התשלומים האמורים במלואם או בחלקם או שלא יעביר לעובד הרלוונטי את הזכויות האמורות, הספק מתחייב להעביר למזמין או למי שיורה (צד שלישי כאמור) את התשלומים ו/או הזכויות האמורות במלואם.

  - הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מירבי עם המזמין ולהימנע מכל צעד אשר ימנע ו/או יגביל את המזמין מלממש את זכותו לקליטת עובדי הספק לפי סעיף ‏23.9 לעיל.

  - המזמין יהיה רשאי להורות לספק על הפסקת פרויקטים של שו"ש קיימים (ובלבד וככל שהספק נתבקש לבצעם לכתחילה כאמור בסעיף ‏12 לעיל), ובמקרה כזה יהיה הספק זכאי רק לתמורה היחסית עבור החלק מהפרויקט שביצע בפועל. אם לא הודיע המזמין על הפסקת פרויקט קיים כאמור, מתחייב הספק להשלימו במועדים, במחירים ובתנאים שנקבעו להשלמת הפרויקט כאמור בהסכם זה.

  - הספק יחזיר, ויגרום לכל נותני השירות להחזיר למזמין כל נכס השייך למזמין, ובכלל זה: ציוד, תגי כניסה, שרטוטים, תוכניות, נוסחאות, מוצרים, דוגמאות, מדגמים, מסמכים (תיעוד, הנחיות בכתב ואחרים, בין אם נוצרו על-ידי המזמין, הספק או אחרים מטעמם), בין אם נוצרו ו/או הועברו לספק בתקופת ההסכם או עובר לחתימת ההסכם (במצבם כפי שהיו למועד חתימת ההסכם), על כל מדיה שהיא: נייר, צילום, הקלטה, מדיה מגנטית או אחרת. בסיום הליך זה של החזרת מרכיבי שירות, ישמיד הספק באופן מוחלט את כל הנתונים אשר היו מאוחסנים במערכות המידע שלו עבור המזמין (לאחר שהעביר עותקים שלמים ממידע זה למזמין), בהתאם לנוהלי השמדת מידע אשר ייקבעו על-ידי המזמין. הספק  יגיש למזמין תצהיר לפיו לא נותר בידיו [ובידי מי מנותני השירות] כל חומר או מידע כלשהם.

  - תקופת התמיכה

משך תקופת התמיכה – החל עם סיומה של תקופת ההיפרדות ועד שישה (6) חודשים לאחר מכן, כפי שיחליט המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

במהלך תקופה זו יעמיד הספק למזמין, על פי דרישתו, שירותי תמיכה על בסיס תשומות, על פי תעריף השעה המפורט בהצעת המחיר בסעיף 5.1.1.למכרז.

מחויבות הספק בתקופה זו הנה:

    - להעמיד איש קשר קבוע למענה לפניות ולשאלות שיופנו אליו ע"י המזמין או מי מטעמו.

    - הספק מתחייב לסייע למזמין ככל שיידרש באמצעות עובדיו שהיו מעורבים במתן השירות. סיוע זה יכול שיתבצע באתר המזמין ו/או באתר הספק ו/או באתר של צד ג' שיפעל מטעם המזמין.

רכישת השירותים ע"י המזמין במהלך תקופה זו תיעשה בהתאם לצרכי המזמין. המזמין אינו מחויב לרכוש מהספק שירותים כנ"ל.

בהתאם לסעיף ‏18.8לעיל, רק עם סיומה של תקופת התמיכה וקיום כל חיובי הספק בתקופת ההיפרדות לשביעות רצונו המלאה של המזמין, יחזיר המזמין לספק את ערבות הביצוע (או את ערבות הביצוע המוארכת הרלוונטית).

  - מבלי לגרוע מחיוביו של הספק לפי סעיף 23 זה, הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא ומקיף עם המזמין ולסייעו ככל הנדרש, בין אם בדרך של מפגש עם נציגי המזמין ו/או הספק הבא בנעליו ו/או צדדים שלישיים ובין במסירת מלוא המידע המבוקש ללא דיחוי (נתונים, מסמכים וכל חומר אחר) ובין בכל דרך סבירה אחרת שידרוש המזמין.

  - בהתאם לסעיף ‏22 לעיל, מובהר כי הוראות הסכם זה תוספנה לחול על הצדדים גם בתקופת ההיפרדות.

  - מובהר כי התמורה המגיעה לספק בגין ההיפרדות ובגין ביצוע כל הפעולות הקשורות בביצוע ההיפרדות (ככל שמגיעה תמורה בהתאם לנסיבות ההיפרדות) הינה בהתאם לסעיף ‏17.

- סודיות

  - הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

  - לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

    - מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

    - מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

    - ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ותהיה רשאית לקבלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

  - הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

- אבטחת מידע והגנות סייבר

  - הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם לסטנדרטים גבוהים המקובלים בשוק.

  - מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במכרז או בהסכם, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה והגנות הסייבר של מערכות אלו באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות לאבטחת המערכות בהם הוא עושה שימוש בעת ביצוע חובותיו לפי הסכם זה הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים עבור מערכות אלו.

  - הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

  - הספק מתחייב לדווח למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

    - אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף או שיבוש מידע או קוד תוכנה הקשור למזמין.

    - אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או בקוד המשמש אותו.

    - אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמין.

  - חובה זה תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו.

  - חובת הדיווח המפורטת בסעיף זה תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמין, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

  - הספק ישמור, ויגרום לנותני השירות לשמור, בסודיות גמורה, כל מידע (עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר) שיגיע  אליהם אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים. לשם כך, בין השאר:

    - יחתום הספק ויחתים את נותני השירות על נוסחי ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסחים המצורפים כנספח 24 להסכם זה, לפי העניין. הספק ימסור למזמין את ההצהרות האמורות כשהן חתומות, לפני תחילת מתן השירותים בפועל על-ידי הספק ועל-ידי כל נותן שירות.

    - הספק יתחבר אל המזמין לשם מתן תמיכה מרחוק רק באמצעות קו מאובטח כמקובל אצל המזמין, לאחר שקיבל על כך אישור בכתב ומראש מהמזמין ובהתאם להנחיות המזמין לעניין אבטחת מידע כפי שתהיינה מעת לעת. הספק יגרום לכך שנותני השירות אשר אושרו על-ידי המזמין למתן תמיכה מרחוק  ימלאו באופן קפדני אחר דרישות סעיף זה ולא יעשו כל שימוש בגישה מרחוק אלא במסגרת העמדת השירותים.

הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

    - הספק מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, בין היתר, בקשר עם ניהול מאגרי מידע ממוחשבים. בשים לב להוראות חוק זה, מתחייב הספק לפעול, ולגרום לנותני השירות לפעול, בזהירות המרבית לשם קיום מלא וקפדני אחר חובת שמירת ואבטחת המידע במאגרי מידע ממוחשבים המוטלת על המזמין מכוח החוק האמור. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

- קניין רוחני

  - הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי חוזה זה.

  - הבעלות בכל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין (בהסכם זה "תוצרי העבודה"), הינם זכויותיו הרוחניות קניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני (עם זאת מובהר, כי לעניין זה תוצר עבודה השייך לספק במועד חתימת הסכם זה (אשר הספק לא התחייב להעבירו לידי המזמין) או תוצר עבודה הנובע ממוצר מדף מסחרי של צד ג', אשר הוטמע, הושם או נעשה בו שימוש אחר כדין על-ידי הספק לצורך מתן השירותים על-פי ההסכם, לא ייחשב כקניינו הרוחני של המזמין). הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש. כמו כן, הספק ממחה בזאת, ומתחייב לגרום לנותני השירות להמחות לטובת המזמין ו/או הבאים במקומו כל זכות שיש למי מהם באותו קניין רוחני, בין רשומה ובין שאינה רשומה, זאת ללא תמורה נוספת. בנוסף, המזמין יהיה רשאי להגן על קניינו הרוחני בדרך של רישום ו/או בכל דרך אחרת, בישראל ו/או בכל מקום אחר.

  - למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב, ויגרום לנותני השירות להתחייב, כי כל אימת שיידרשו לכך (לרבות לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא או לאחר שתסתיים התקשרותם עם הספק) הם יחתמו על כל מסמך שלפי שיקול דעתו של המזמין ו/או הבאים במקומו דרוש לשם הגשת בקשה לזכויות קניין רוחני על פי דיני ישראל ו/או כל מדינה זרה אחרת, על מנת להגן על עניינו וזכויותיו של המזמין ו/או הבאים במקומו בקניינו הרוחני.

  - הספק מתחייב, ויגרום לנותני השירות להתחייב, להודיע למזמין בכתב, על כל זכות קניין רוחני  שימציאו ו/או יהגו, כאמור לעיל, מייד עם ההמצאה ו/או הגיית הרעיון.

  - הספק יגרום לכך שכל נותן שירות יחתום על הצהרה שעניינה קניינו הרוחני של המזמין בנוסח המצורף כנספח 25.4 להסכם זה, וימסור למזמין את ההצהרות האמורות כשהן חתומות בהתאם לאמור בסעיף זה, לפני תחילת מתן השירותים בפועל על-ידי כל נותן שירות.

  - הפרת קניין רוחני - נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד הספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

    - הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

    - הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

    - הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

  - טענת הפרה - נטען במסגרת הליך משפטי כי בשימוש באספקת השירותים למזמין יש משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

    - ככל שהמזמין אינו צד להליך, הספק יודיע לו על קיומו של ההליך בהקדם האפשרי.

    - ככל שהספק אינו צד להליך, יפעל המזמין לצרפו, בהקדם האפשרי כצד להליך, על מנת לאפשר לו להתגונן. במקרה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

    - במקרה שהמזמין בחר לייצג את עצמו במסגרת הליך כאמור, הוא ימנע מלהודות בטענות התביעה, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

- המחאה והסבה

  - הספק לא ימחה ו/או יסב לאחר (במישרין או בעקיפין) הסכם זה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר את ביצוע השירותים וכן כל זכות או חובה לפי הסכם זה, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מודגש ומובהר בזאת, כי הסכמת המזמין להמחאה ו/או להסבת ההסכם או חלקו, אם וככל שתינתן, לא תשחרר את הספק מהתחייבויותיו וחיוביו לפי הסכם זה כלפי המזמין.

  - מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי סעיף זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין טרם, כתנאי לכניסתו לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

  - המזמין רשאי להעביר ו/או להסב, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי הסכם זה, על פי שיקול דעתו, בהודעה מראש לספק, אך ללא צורך בהסכמה כלשהי מצד הספק או מצד ג' כלשהו.

- חוק חוזה קבלנות

הוראות חוק חוזה קבלנות, תשל"ד - 1974 לא תחולנה על הסכם זה.

- סמכות שיפוט והדין החל

  - סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה ולכל הנובע ממנו מוענקת בזאת אך ורק לבית-המשפט המוסמך בירושלים, ולא לבית משפט אחר.

    - בשים לב לאופיו המתחדש של תחום המחשבים המצוי בבסיס השירותים נשוא הסכם זה ולמומחיות המקצועית הנדרשת בקשר עם ביצועם, מוסכם בזאת, כי היה ונתגלע סכסוך בין הצדדים בעניינים הקשורים למתן השירותים ו/או לביצוע איזה מחיובי הצדדים לפי הסכם זה (בכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נספח ה-SLA)  – ובלבד וככל שהם דורשים הכרעה מקצועית-טכנית בתחום המחשבים, יפנו הצדדים למומחה מקצועי בהסכמה בין הצדדים מתוך רשימת מגשרים לפני תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשע"ח-2017 ועפ"י הוראות התכ"מ, ובהעדר הסכמה ימונה המומחה על ידי יו"ר ועדת ענ"א מרכזית באגף החשב הכללי (אשר רשאי אף למנות את עצמו) ("המומחה המקצועי"). המומחה המקצועי יסייע ביד הצדדים לפתור את הסכסוך שביניהם בהסכמה, אולם לא יהיה מוסמך להכריע בסכסוך כבורר.

    - אם לא יגיעו הצדדים להסכמה בסיוע המומחה המקצועי, יהיה כל צד רשאי לפנות לבית המשפט כמפורט בסעיף 28.1 לעיל.

    - מוסכם, כי אם יידרש בית המשפט לשאלה שבמומחיות מקצועית בתחום המחשבים, ימונה המומחה המקצועי כמומחה מוסכם מטעם שני הצדדים.

    - על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד.

- אתר הפרויקט

  - לטובת הפרויקט יוקם אתר פיתוח ובדיקות ייעודי אשר יאוכלס בצוות התפעול והתחזוקה של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור הקיימות ואת צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי של מערכות אלו לתשתית החדשה.

  - האתר יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז בסעיף ‏3.2.4 כל פעילות הספק תבוצע מאתר ייעודי שיקים הספק לטוב הפרויקט באזור ירושלים, שאינו חלק ממתחם קיים של הספק.

  - בכל מקרה של היפרדות, המזמין רשאי להנחות את הספק להעביר לידיו את אתר הפרויקט כאשר המזמין ייכנס בנעליו של הספק וייקח על עצמו את תשלום דמי השכירות ושלומים נוספים הנוגעים לאתר.

  - למשרד שמורה הזכות להעמיד לרשות הספק בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות אתר פרויקט מטעמו העומד בדרישות סעיף 29.2 לעיל. ככל והמשרד מימש זכות זו, תקוזז מעלות התפעול והתחזוקה השוטפת עלות אתר הפרויקט בהתאם למענה הספק לטבלה 5.4 סעיף 5.4.19.

- שונות

  - מוסכם במפורש כי ביצוע חיובי המזמין מכוח הסכם זה מותנה בכך שהספק יקיים את חיוביו מכוח הסכם זה.

  - המזמין יהא רשאי בכל עת לקזז מהתחייבויותיו כלפי הספק כל סכום (בין קצוב ובין שאינו קצוב) שיגיע לספק מהמזמין על-פי הסכם זה כנגד כל סכום (בין קצוב ובין שאינו קצוב) שיגיע למזמין מהספק מכל מקור שהוא (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלות קבלת שירותים מאנשי מפתח או עלות דמי רישיון, תחזוקה ו/או תמלוגים של האמצעים המשמשים את הספק להעמדת שירותים, הכל כמפורט בהסכם).

  - הספק מוותר בזאת על כל זכות עכבון הנתונה לו מכח כל דין.

  - הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים הנדונים בהם, והם מחליפים ומבטלים כל מצג, הסכם, משא ומתן, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונה ו/או התחייבות וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל-פה) במסגרת הליך המכרז בנושאים ובעניינים האמורים בין הצדדים, ככל שלא צורפו כנספחים להסכם. על אף האמור לעיל, מובהר כי המכרז (ונספחיו) והצעת הספק יוסיפו לחול ככל שאין בינם לבין הסכם זה סתירה ו/או אי התאמה כאמור בסעיף ‏1.71.8 לעיל.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי להסכם זה אלא אם ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

  - שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על-פי הדין או כוויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על-פי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב. אין לראות בויתור או אי עמידה על זכויות על-פי ההסכם על-ידי צד להסכם כוויתור על זכויותיו לפי ההסכם במקרה אחר.

  - הצדדים ינקטו את כל הצעדים הנוספים (ובכלל זה, נשיאה בהוצאות, חתימה על מסמכים נוספים והמצאת כל אישור) אשר יידרשו לשם יישומו וביצועו של הסכם זה, תוך זמן סביר.

  - כל צד להסכם זה יישא במיסים החלים עליו בקשר עם הסכם זה, למעט תשלום מס הבולים בו יישא במלואו הספק.

  - הודעות בקשר להסכם זה תישלחנה בדואר רשום או תימסרנה ביד על-פי מעני הצדדים הנקובים במבוא להסכם זה (או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב), וזאת אם לא הסכימו הצדדים בכתב על דרך מסירת הודעות אחרת.

יראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל (או הצעתה לנמען, במקרה של סירוב לקבלה) או עם חלוף שלושה (3) ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, למעט הודעה בדבר שינוי מען, אשר יראוה כאילו נמסרה רק עם מסירתה בפועל לידי הנמען.

  - פרטים מהחוזה ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות (הנמצא בקישור הבא: https://www.gov.il/he/departments/policies/regulation-10 ) ובמקרים הרלוונטיים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013  שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים" וזאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| משרד הבינוי והשיכון – אגף מערכות מידע (המזמין) |  | (ספק מיקור חוץ/הספק) |
| --- | --- | --- |
| באמצעות: |  | באמצעות: |
| תפקיד : |  | תפקיד : |
| תאריך: |  | תאריך: |

נספח 2.1 (להסכם)

אישור רו"ח/עו"ד לגבי ההתאגדות ומורשי חתימה

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

הנדון: מכרז מספר 101/2023

אני _____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

(שם מלא של רו"ח/ עו"ד)

1.	שם המציע (כפי שהוא רשום ברשם החברות או רשם השותפויות): ____________________

2.	סוג התארגנות (נא לפרט האם המציע הינו חברה מוגבלת במניות, אשר נתאגדה כדין בישראל או נתאגדה מחוץ לישראל ורשומה בישראל כחברת חוץ והפועלת בישראל כדין, או שותפות פעילה אשר נתאגדה כדין בישראל והיא רשומה אצל רשם החברות והשותפויות כחברה או שותפות פעילה עפ"י העניין): ________________________

3.	תאריך התארגנות: __________________________________

4.	מספר מזהה: ______________________________________

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם:

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

בכבוד רב,

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה וחותמת |  | רו"ח/עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 2.3 (להסכם)

בעלי עניין

בהתייחס לסעיף 2.3 להסכם השירותים בשיטת מיקור חוץ בין הספק לבין מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון מיום ___________  ("ההסכם"), הח"מ, ________________ [להכניס את שם הספק] ("הספק"), מאשר בזה כי בעלי העניין* של הספק למועד חתימת ההסכם הינם:

[על הספק להכניס את שמות בעלי העניין של הספק]

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

* "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1.1.2 להסכם.

בכבוד רב,

________________

[שם הספק]

על ידי: _______________

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה וחותמת |  | מספר רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 2.6

מבוטל

נספח 2.13

הצהרת ספק ופירוט בעניין מעורבות בסכסוך משפטי

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

הנדון: מכרז מספר 101/2023

1.	הריני מצהיר כי אני, מי ממנהלי ו/או מי שפועל או פעל מטעמי אינם צד לכל תביעה משפטית, אזרחית או פלילית, תלויה ועומדת, בין כתובעים ובין כנתבעים ואינם צד לכל הליך משפטי אחר המתנהל בפני רשות מוסמכת (לרבות גוף שיפוטי) בקשר אלי ו/או בעניינים הנוגעים אלי (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע, מקרה ביטוחי) פרט למפורט להלן:

2.	הריני מצהיר כי לא ידוע לי על כל תביעה ו/או דרישה ו/או כוונה של צד שלישי כלשהו לפתוח בהליכים נגדי פרט למפורט להלן: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.	הריני מצהיר כי  לא ידוע לי על קיומו של סכסוך כלשהו בגינו נשלחה אלי או למי מבעלי מניותי או לשותפיי הודעה על כוונה לנקוט הליכים כאמור ולא ידוע לי על כל עילה או סיבה לנקיטת הליכים כאמור לעניין הצהרותי בנספח זה, תביעות תלויות ועומדות ו/או דרישות ו/או כוונות, בין אם קיימות ובין אם צפויות כאמור לעיל -  ובלבד שסכומן הנומינלי המצטבר גבוה מ 20,000,000 (עשרים מיליון) ₪ ו/או כאלו שלא תאפשרנה המשך פעולתי במהלך העסקים הרגיל ו/או ביצוע הסכם זה אם תתקבלנה, פרט למפורט להלן:_____________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4.	הריני מצהיר כי לא מתנהלת חקירה על ידי רשות מוסמכת כלשהי, לרבות רשויות המס, כנגדי ו/או כנגד מנהליי בקשר עם פעילותי, ולא ידוע לי על כוונה לפתוח בחקירה של רשות מוסמכת כנגדי כאמור, פרט למפורט להלן:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 2.15 להסכם / נספח 0.6.3 למכרז

כתב הצהרה והתחייבות בעניין ניגוד עניינים

[כאן יצורף עותק חתום של נספח 0.6.3 למכרז לאחר שנחתם ע"י מנהלו הכללי של הספק]

נספח 9.3 להסכם / נספח 0.6.2.4 למכרז

היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

[כאן יצורף עותק חתום של נספח 0.6.2.4 למכרז לאחר שנחתם ע"י מנהלו הכללי של הספק]

נספח 19 (להסכם)

אישור על קיום ביטוחים

[מצורף כקובץ נפרד]

נספח 24

נוסח הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות

[נוסח זה ייחתם על-ידי הספק]

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון

אגף מערכות מידע, קריית הממשלה

שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים

("המזמין")

הואיל:	ופנינו אליכם והצענו לכם לספק שירותי מיקור חוץ (להלן – השירותים);

והואיל:	לצורך מתן השירותים תהא לנו גישה ויועברו לידיעתנו ו/או לרשותנו מסמכים, קבצים, קטלוגים, רשימות, טבלאות ו/או כל חומר אחר בכתב, בצילום, בעל פה, בתעתיק, בסרט מגנטי, בדיסקים, בתקליטור, במחשב או בכל אמצעי אחר, העשוי לאצור מידע סודי (כהגדרתו להלן) מכל מין ו/או סוג כלשהו;

והואיל:	והתניתם הסכמתכם להתקשר עמנו לצורך מתן השירותים ולמסור לנו נתונים ומידע הקשור במשרד הבינוי והשיכון בכך שאנו נתחייב בשמירת סודיות מוחלטת של כל המידע הסודי אשר יגיע לידיעתנו ואנו מסכימים לכך;

לפיכך ולאור המבוא דלעיל המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות הח"מ הננו מצהירים ומתחייבים בזה באופן בלתי חוזר כלפי המזמין כדלקמן:

1.	הננו מתחייבים בזה, בשמנו ובשם מי מטעמנו הפועל במתן שירותים לכם (לרבות עובדים וקבלני משנה), לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תכנית, מסמך וחומר מכל סוג שהוא, בין בכתב ובין בעל-פה, אשר יגיעו לידיעתנו ו/או אשר יימסרו לנו במהלך ו/או בקשר ו/או עקב מתן שירותנו למזמין לרבות ומבלי לפגוע באמור: מידע בנקאי ומידע הקשור בידע עסקי, טכני, מקצועי או מסחרי של המזמין, נתונים פיננסיים, תפעוליים, מסחריים או אחרים, לקוחות, שיטות עבודה, המצאות, תגליות, רכושו וקניינו הרוחני של המזמין, התקשרויות עם צדדים שלישיים, פרטים ונתונים על עובדי המזמין ולקוחותיו, שיפורים, שכלולים, מחקרים, תוכניות, תוכנה, חומרה וכל ידע אחר הקשור בפעילותו של המזמין ועובדיו, וכן כל חומר, ידיעה או מידע אחר אשר אנו נקבל מהמזמין ו/או ממי מטעמו, בין בעל-פה, בין בכתב, בין בחצרי המזמין ובין על דרך של גישה מרחוק ובין בכל דרך אחרת, בין אם הוא מוגן על-ידי זכות קניינית כלשהי ובין אם לאו ( "המידע הסודי").

2.	הננו מתחייבים בזה, שלא לגלות, ולא למסור ולא להעביר לצד שלישי  ולא לעשות שימוש כל שהוא במישרין או בעקיפין, בכל מידע סודי שיגיע לידיעתנו במהלך מתן שרותינו למזמין ללא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, מהמזמין, והננו מתחייבים לשמור בהקפדה יתרה על כל מידע סודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים לשם מניעת הגעתו לידי אחר.

3.	הננו מתחייבים בזה כי המידע הסודי אשר יועבר אלינו, ישמר אצלנו תחת סדרי אבטחה נאותים, בנאמנות ובהקפדה יתרה ולא יובא אלא לידיעת עובדינו ו/או מנהלנו ו/או נציגנו ו/או לקבלני משנה שלנו (בהתאם להוראות ההסכם בינינו) ובלבד שהם פועלים במישרין בקשר עם מתן השירותים לכם וככל שהמידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם בקשר עם מתן השירותים לכם. כל מי מעובדינו, מנהלינו, נציגנו או מי שפועל מטעמנו (לרבות קבלני משנה ועובדיהם) שייחשף למידע סודי יהיה מודע להתחייבותנו לסודיות על פי כתב זה, ויחתום אף הוא על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף.

4.	מיד עם תום מתן שרותינו למזמין, או בכל מועד אחר על פי דרישת המזמין, הננו מתחייבים להחזיר למזמין את כל הנכסים השייכים למזמין ואת כל מידע הסודי המצוי ברשותנו ו/או אשר הגיעו לידנו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים (לרבות ממוחשבים), תגי כניסה, ציוד, שרטוטים, תוכניות, נוסחאות, מוצרים, דוגמאות, מדגמים, על כל עותקיהם לרבות מידע המאוחסן על גבי מדיה מגנטית או על גבי מדיה אחרת ולא נשאיר ברשותנו ו/או ברשות עובדינו ו/או ברשות מישהו אחר מטעמנו כל עותק, או צילום או רישום מאותו מידע או כל נכס אחר של המזמין. אם המידע מאוחסן על גבי מדיה מגנטית או על גבי מדיה אחרת שאינן ניתנות להשבה, אזי נשמיד את כל העותקים עליהם מאוחסנים המידע כאמור.

5.	מבלי לגרוע מהוראות אחרות של כתב התחייבות זה, הננו מתחייבים לשמירה על ולאבטחה של מאגרי המידע הממוחשבים המצויים אצל המזמין בשים לב ותוך הקפדה יתרה על מילוי הוראות חוק הגנה על פרטיות תשמ"א – 1981, בין היתר בכל הנוגע למאגרי מידע ממוחשבים.

6.	הננו מתחייבים, ונגרום לכל מי משפועל מטעמנו במתן השירותים למזמין (עובדים, קבלני משנה ואחרים) להתחייב, לא להתחבר בגישה מרחוק למערכות המזמין אלא בקו מאובטח בהתאם למקובל אצל המזמין, באישור בכתב ומראש מאת המזמין וכפוף להנחיות אבטחת מידע של המזמין הקיימות וכפי שתהיינה מעת לעת.

7.	התחייבותנו על פי כתב זה תעמוד בעינה ותחייב אותנו וכל מי מטעמנו משך כל תקופת מתן שרותינו למזמין וכן גם לתקופה בלתי מוגבלת לאחר תום תקופת מתן שירותנו למזמין, תהא הסיבה להפסקת ההתקשרות אשר תהא.

8.	אם נדרש, מכח סמכות שבדין או במסגרת הליך בבית משפט, לגלות מידע סודי, אנו נודיע לכם מיידית ובכתב על דבר דרישה כאמור, זאת כדי לאפשר לכם לנקוט בהליכים על-פי דין למניעת גילוי המידע על ידינו.

9.	אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדנו /או כנגד מי מטעמנו (לרבות עובדים, מנהלים, נציגים וקבלני משנה) במקרה של הפרת כל התחייבות לפי כתב זה, לרבות צו מניעה, צו עשה וצו לאיסוף מידע. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהמזמין כל סעד אחר על-פי דין במקרה של הפרת התחייבות.

10.	כל ויתור מצדכם על הוראות כתב זה, לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב ומראש. ויתור כאמור לא יהווה תקדים ולא יגרע מכל זכות שלכם על-פי כתב זה ועל-פי כל דין החל על העניין.

11.	האמור לעיל לא יחול על מידע שנוכיח כי הוא (א) נחלת הכלל (ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות הכלולה בכתב זה), (ב) נמסר לנו על ידי צד שלישי באופן עצמאי שלא עקב הפרת חובת סודיות,  (ג) פותח על ידינו באופן עצמאי וללא קשר להסכם זה; (ד) מידע שגילויו נדרש על פי דין, וככל שנדרש;  או (ד) מידע שנוכיח כי היה ברשותנו קודם להתקשרותנו עמכם.

ולראיה באנו על החתום היום_____________ [שם הספק]

ע"י מנהלי הספק המורשים לחתום בשמו:

1. שם ___________________ ת.ז. _______________ תפקיד ___________________________

1. שם ___________________ ת.ז. _______________ תפקיד ___________________________

נוסח הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות

[נוסח זה ייחתם על-ידי קבלני משנה של הספק]

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון

אגף מערכות מידע, קריית הממשלה

שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים

("המזמין")

הואיל 	ואני קבלן משנה של  _____________ [יוכנס שם הספק] ("הספק") ובמסגרת התקשרותי עם הספק אני נותן שירותים למזמין בקשר עם הסכם השירותים לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בשיטת מיקור חוץ בין המזמין לבין הספק מיום ______ ("ההסכם");

והואיל	לצורך מתן השירותים תהא לי גישה ויועברו לידיעתי ו/או לרשותי מסמכים, קבצים, קטלוגים, רשימות, טבלאות ו/או כל חומר אחר בכתב, בצילום, בעל פה, בתעתיק, בסרט מגנטי, בדיסקים, בתקליטור, במחשב או בכל אמצעי אחר, העשוי לאצור מידע סודי (כהגדרתו להלן) מכל מין ו/או סוג כלשהו;

והואיל:	ותנאי לכך שאתן שירותים למזמין על דרך של התקשרות עם הספק הוא שאתחייב בשמירת סודיות מוחלטת של כל המידע הסודי אשר יגיע לידיעתי ואני מסכים לכך;

לפיכך ולאור המבוא דלעיל המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות הח"מ הנני מצהיר ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר כלפי המזמין כדלקמן:

1.	הנני מתחייב בזה, בשמי ובשם מי מטעמי הפועל במתן שירותים לספק ו/או למזמין בקשר להסכם (לרבות עובדים), לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תכנית, מסמך וחומר מכל סוג שהוא, בין בכתב ובין בעל-פה, אשר יגיעו לידיעתנו ו/או אשר יימסרו לנו במהלך ו/או בקשר ו/או עקב מתן שירותנו למזמין ו/או לספק לרבות ומבלי לפגוע באמור: מידע בנקאי ומידע הקשור בידע עסקי, טכני, מקצועי או מסחרי של המזמין, נתונים פיננסיים, תפעוליים, מסחריים או אחרים, לקוחות, שיטות עבודה, המצאות, תגליות, רכושו וקניינו הרוחני של המזמין, התקשרויות עם צדדים שלישיים, פרטים ונתונים על עובדי המזמין ולקוחותיו, שיפורים, שכלולים, מחקרים, תוכניות, תוכנה, חומרה וכל ידע אחר הקשור בפעילותו של המזמין ועובדיו, וכן כל חומר, ידיעה או מידע אחר אשר אנו נקבל מהספק ו/או מהמזמין ו/או ממי מטעמו, בין בעל-פה, בין בכתב, בין בחצרי המזמין ובין על דרך של גישה מרחוק ובין בכל דרך אחרת, בין אם הוא מוגן על-ידי זכות קניינית כלשהי ובין אם לאו ( "המידע הסודי").

2.	הנני מתחייב בזה, שלא לגלות, ולא למסור ולא להעביר לצד שלישי  ולא לעשות שימוש כל שהוא במישרין או בעקיפין, בכל מידע סודי שיגיע לידיעתי במהלך מתן שרותיי לספק ו/או למזמין ללא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, מהמזמין, והנני מתחייב לשמור בהקפדה יתרה על כל מידע סודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים לשם מניעת הגעתו לידי אחר.

3.	הנני מתחייב בזה כי המידע הסודי אשר יועבר אלי, ישמר אצלי תחת סדרי אבטחה נאותים, בנאמנות ובהקפדה יתרה ולא יובא אלא לידיעת עובדי ו/או מנהליי ו/או נציגיי ובלבד שהם פועלים במישרין בקשר עם מתן השירותים למזמין ו/או לספק מכוח התקשרותי עם הספק וכן ככל שהמידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם בקשר עם מתן השירותים למזמין ו/או לספק. כל מי מעובדיי, מנהליי, נציגי או מי שפועל מטעמי שייחשף למידע סודי יהיה מודע להתחייבותי לסודיות על פי כתב זה, ויחתום אף הוא על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה (בשינויים המחויבים).

4.	מיד עם תום מתן שרותיי למזמין ו/או לספק, או בכל מועד אחר על פי דרישת המזמין, הנני מתחייב להחזיר למזמין את כל הנכסים השייכים למזמין ואת כל מידע הסודי המצוי ברשותי ו/או אשר הגיע לידי, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים (לרבות ממוחשבים), תגי כניסה, ציוד, שרטוטים, תוכניות, נוסחאות, מוצרים, דוגמאות, מדגמים, על כל עותקיהם לרבות מידע המאוחסן על גבי מדיה מגנטית או על גבי מדיה אחרת ולא אשאיר ברשותי ו/או ברשות עובדיי ו/או ברשות מישהו אחר מטעמי כל עותק, או צילום או רישום מאותו מידע או כל נכס אחר של המזמין. אם המידע מאוחסן על גבי מדיה מגנטית או על גבי מדיה אחרת שאינן ניתנות להשבה, אזי אשמיד את כל העותקים עליהם מאוחסנים המידע כאמור.

5.	מבלי לגרוע מהוראות אחרות של כתב התחייבות זה, הנני מתחייב לשמירה על ולאבטחה של מאגרי המידע הממוחשבים המצויים אצל המזמין בשים לב ותוך הקפדה יתרה על מילוי הוראות חוק הגנה על פרטיות תשמ"א – 1981, בין היתר בכל הנוגע למאגרי מידע ממוחשבים.

6.	הנני מתחייב, ואגרום לכל מי משפועל מטעמי במתן השירותים למזמין ו/או לספק (עובדים ואחרים) להתחייב, לא להתחבר בגישה מרחוק למערכות המזמין אלא בקו מאובטח בהתאם למקובל אצל המזמין, באישור בכתב ומראש מאת המזמין וכפוף להנחיות אבטחת מידע של המזמין הקיימות וכפי שתהיינה מעת לעת.

7.	התחייבותי על פי כתב זה תעמודנה בעינן ותחייבנה אותי וכל מי מטעמי משך כל תקופת מתן שרותינו למזמין ו/או לספק וכן גם לתקופה בלתי מוגבלת לאחר תום תקופת מתן שירותנו למזמין ו/או לספק, תהא הסיבה להפסקת ההתקשרות הרלוונטית אשר תהא.

8.	אם אדרש, מכח סמכות שבדין או במסגרת הליך בבית משפט, לגלות מידע סודי, אודיע למזמין מיידית ובכתב על דבר דרישה כאמור, זאת כדי לאפשר לכם לנקוט בהליכים על-פי דין למניעת גילוי המידע על ידי.

9.	אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדי /או כנגד מי מטעמי (לרבות עובדים, מנהלים ונציגים) במקרה של הפרת כל התחייבות לפי כתב זה, לרבות צו מניעה, צו עשה וצו לאיסוף מידע. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהמזמין כל סעד אחר על-פי דין במקרה של הפרת התחייבות.

10.	כל ויתור מצדכם על הוראות כתב זה, לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב ומראש. ויתור כאמור לא יהווה תקדים ולא יגרע מכל זכות שלכם על-פי כתב זה ועל-פי כל דין החל על העניין.

11.	האמור לעיל לא יחול על מידע שאוכיח כי הוא (א) נחלת הכלל (ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות הכלולה בכתב זה), (ב) נמסר לי על ידי צד שלישי באופן עצמאי שלא עקב הפרת חובת סודיות,  (ג) פותח על ידי באופן עצמאי וללא קשר להסכם זה; (ד) מידע שגילויו נדרש על פי דין, וככל שנדרש;  או (ד) היה ברשותי קודם להתקשרותי עם הספק בקשר עם מתן שירותים לכם לפי ההסכם.

ולראיה באתי על החתום היום_____________ [שם ספק המשנה]

ע"י מנהלי ספק המשנה המורשים לחתום בשמו:

1. שם ___________________ ת.ז. _______________ תפקיד ___________________________

1. שם ___________________ ת.ז. _______________ תפקיד ___________________________

נוסח הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות

[נוסח זה ייחתם על-ידי עובדי הספק או מי מטעמו של הספק שאינו קבלן משנה]

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון

אגף מערכות מידע, קריית הממשלה

שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים

("המזמין")

הואיל 	ואני עובד/ פועל מטעמו [למחוק את המיותר; במקרה של מי שפועל מטעמו של הספק יש לציין מהו הקשר המשפטי בינו לבין הספק] של  _____________ [יוכנס שם הספק] ("הספק") ובמסגרת התקשרותי עם הספק אני נותן שירותים למזמין בקשר עם הסכם השירותים לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בשיטת מיקור חוץ בין המזמין לבין הספק מיום ______ ("ההסכם");

והואיל	לצורך מתן השירותים תהא לי גישה ויועברו לידיעתי ו/או לרשותי מסמכים, קבצים, קטלוגים, רשימות, טבלאות ו/או כל חומר אחר בכתב, בצילום, בעל פה, בתעתיק, בסרט מגנטי, בדיסקים, בתקליטור, במחשב או בכל אמצעי אחר, העשוי לאצור מידע סודי (כהגדרתו להלן) מכל מין ו/או סוג כלשהו;

והואיל:	ותנאי לכך שאתן שירותים למזמין באמצעות הספק הוא שאתחייב בשמירת סודיות מוחלטת של כל המידע הסודי אשר יגיע לידיעתי ואני מסכים לכך;

לפיכך ולאור המבוא דלעיל המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות הח"מ הנני מצהיר ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר כלפי המזמין כדלקמן:

1.	הנני מתחייב בזה לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תכנית, מסמך וחומר מכל סוג שהוא, בין בכתב ובין בעל-פה, אשר יגיעו לידיעתי ו/או אשר יימסרו לי במהלך ו/או בקשר ו/או עקב מתן שירותי למזמין באמצעות הספק לרבות ומבלי לפגוע באמור: מידע בנקאי ומידע הקשור בידע עסקי, טכני, מקצועי או מסחרי של המזמין, נתונים פיננסיים, תפעוליים, מסחריים או אחרים, לקוחות, שיטות עבודה, המצאות, תגליות, רכושו וקניינו הרוחני של המזמין, התקשרויות עם צדדים שלישיים, פרטים ונתונים על עובדי המזמין ולקוחותיו, שיפורים, שכלולים, מחקרים, תוכניות, תוכנה, חומרה וכל ידע אחר הקשור בפעילותו של המזמין ועובדיו, וכן כל חומר, ידיעה או מידע אחר אשר אקבל מהספק ו/או מהמזמין ו/או ממי מטעמו, בין בעל-פה, בין בכתב, בין בחצרי המזמין ובין על דרך של גישה מרחוק ובין בכל דרך אחרת, בין אם הוא מוגן על-ידי זכות קניינית כלשהי ובין אם לאו ( "המידע הסודי").

2.	הנני מתחייב בזה, שלא לגלות, ולא למסור ולא להעביר לצד שלישי ולא לעשות שימוש כל שהוא במישרין או בעקיפין, בכל מידע סודי שיגיע לידיעתי במהלך מתן שרותיי למזמין באמצעות הספק ללא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, מהמזמין, והנני מתחייב לשמור בהקפדה יתרה על כל מידע סודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים לשם מניעת הגעתו לידי אחר.

3.	הנני מתחייב בזה כי המידע הסודי אשר יועבר אלי, ישמר אצלי תחת סדרי אבטחה נאותים, בנאמנות ובהקפדה יתרה.

4.	מיד עם תום עבודתי אצל הספק. פעילותי מטעם הספק עבור המזמין [נא למחוק את המיותר], או עם הפסקת ההתקשרות בין המזמין לבין הספק או בכל מועד אחר על פי דרישת המזמין (לפי המוקדם), הנני מתחייב להחזיר למזמין את כל הנכסים השייכים למזמין ואת כל מידע הסודי המצוי ברשותי ו/או אשר הגיע לידי, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים (לרבות ממוחשבים), תגי כניסה, ציוד, שרטוטים, תוכניות, נוסחאות, מוצרים, דוגמאות, מדגמים, על כל עותקיהם לרבות מידע המאוחסן על גבי מדיה מגנטית או על גבי מדיה אחרת ולא אשאיר ברשותי כל עותק, או צילום או רישום מאותו מידע או כל נכס אחר של המזמין. אם המידע מאוחסן על גבי מדיה מגנטית או על גבי מדיה אחרת שאינן ניתנות להשבה, אזי אשמיד את כל העותקים עליהם מאוחסנים המידע כאמור.

5.	מבלי לגרוע מהוראות אחרות של כתב התחייבות זה, הנני מתחייב לשמירה על ולאבטחה של מאגרי המידע הממוחשבים המצויים אצל המזמין בשים לב ותוך הקפדה יתרה על מילוי הוראות חוק הגנה על פרטיות תשמ"א – 1981, בין היתר בכל הנוגע למאגרי מידע ממוחשבים.

6.	הנני מתחייב לא להתחבר בגישה מרחוק למערכות המזמין אלא בקו מאובטח בהתאם למקובל אצל המזמין, באישור בכתב ומראש מאת המזמין וכפוף להנחיות אבטחת מידע של המזמין הקיימות וכפי שתהיינה מעת לעת.

7.	התחיבויותי על פי כתב זה תעמודנה בעינן ותחייבנה אותי משך כל זמן התקשרותו של המזמין עם הספק וכן גם לתקופה בלתי מוגבלת לאחר מכן, תהא הסיבה להפסקת ההתקשרות אשר תהא.

8.	אם אדרש, מכח סמכות שבדין או במסגרת הליך בבית משפט, לגלות מידע סודי, אודיע למזמין מיידית ובכתב על דבר דרישה כאמור, זאת כדי לאפשר לכם לנקוט בהליכים על-פי דין למניעת גילוי המידע על ידי.

9.	אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדי במקרה של הפרת כל התחייבות לפי כתב זה, לרבות צו מניעה, צו עשה וצו לאיסוף מידע. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהמזמין כל סעד אחר על-פי דין במקרה של הפרת התחייבות.

10.	כל ויתור מצדכם על הוראות כתב זה, לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב ומראש. ויתור כאמור לא יהווה תקדים ולא יגרע מכל זכות שלכם על-פי כתב זה ועל-פי כל דין החל על העניין.

11.	האמור לעיל לא יחול על מידע שאוכיח כי הוא (א) נחלת הכלל (ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות הכלולה בכתב זה), (ב) נמסר לי על ידי צד שלישי באופן עצמאי שלא עקב הפרת חובת סודיות,  (ג) פותח על ידי באופן עצמאי וללא קשר להסכם זה; (ד) מידע שגילויו נדרש על פי דין, וככל שנדרש;  או (ד) היה ברשותי קודם להתקשרות הספק עמכם לפי ההסכם.

ולראיה באתי על החתום היום_____________

________________

[שם מלא וחתימה]

נספח 25.4

נוסח הצהרה והתחייבות בעניין קניין רוחני

[נוסח זה ייחתם על-ידי עובדי הספק או מי מטעמו של הספק שאינו קבלן משנה]

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון

אגף מערכות מידע, קריית הממשלה

שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים

("המזמין")

הואיל ואני עובד/ פועל מטעמו [[למחוק את המיותר; במקרה של מי שפועל מטעמו של הספק יש לציין מהו הקשר המשפטי בינו לבין הספק] של _____________ [יוכנס שם הספק] ("הספק") ובמסגרת זו אני נותן שירותים למזמין בקשר עם הסכם השירותים לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בשיטת מיקור חוץ בין המזמין לבין הספק מיום _______ ("ההסכם"), אני החתום מטה, מאשר ומתחייב בזה כלפיכם, כדלקמן:

1.	הבעלות בזכויות הקניין הרוחני של כל המצאה ו/או פטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או מדגם ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או חידוש כלשהו (בכתב זה "קניין רוחני"), אשר אמציא ו/או אהגה, תוך כדי מתן השירותים ו/או עקב מתן השירותים מכוח ההתקשרות שבין המזמין לבין הספק, הינם קנינו הרוחני הבלעדי של המזמין (מובהר כי לעניין  זה, קניין רוחני של הספק (אשר הספק לא התחייב להעבירו לידי המזמין) אשר הוטמע, הושם או נעשה בו שימוש אחר כדין על-ידי הספק לצורך מתן השירותים על-פי ההסכם, לא ייחשב כקניינו הרוחני של המזמין) ו/או הבאים במקומו, והריני ממחה בזה כל עניין שיש לי באותו קניין רוחני, בין רשום ובין שאינו רשום, לטובת המזמין ו/או הבאים במקומו, כל זאת ללא תמורה נוספת. מבלי לגרוע מכלליות זכויות הקניין הרוחני של המזמין כאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להגן על קניינו הרוחני, בדרך של רישום ו/או בכל דרך אחרת, בישראל ו/או בכל מקום אחר.

2.	הנני מתחייב כי כל אימת שאדרש לכך (לרבות לאחר סיום ההתקשרות בין המזמין לבין הספק מכל סיבה שהיא, או לאחר סיום עבודתי אצל הספק/פעילותי מטעם הספק [למחוק את המיותר], לפי המוקדם) אחתום על כל מסמך אשר לפי שיקול דעתו של המזמין ו/או הבאים במקומן, דרוש לשם הגשת בקשה לפטנט ו/או מדגם ו/או סימן מסחר ו/או זכויות יוצרים על פי דיני ישראל ו/או כל מדינה זרה אחרת, על מנת להגן על עניינו וזכויותיו של המזמין ו/או הבאים במקומו, בקניינו הרוחני.

3.	הנני מתחייב להודיע למזמין ו/או הבאים במקומו בכתב, על כל זכות קניין רוחני שאמציא ו/או אהגה כאמור לעיל, מייד עם ההמצאה ו/או הגיית הרעיון.

4.	 הנני מתחייב  לא  להשתמש  בכל  המצאה  ו/או פטנט ו/או מדגם ו/או סימן מסחר ו/או  סוד  מסחרי  ו/או  חידוש כלשהו, שלמזמין יש בהם קניין רוחני כאמור לעיל, בין רשומים ובין שאינם רשומים אשר אין לי היתר להשתמש בהם אם בעצמי ואם באמצעות מי מטעמי.

5.	חובותיי על פי כתב התחייבות זה  תשארנה בתוקפן גם לאחר שאסיים לתת שירותים למזמין באמצעות הספק מכל סיבה שהיא וכן לאחר סיום ההתקשרות בין המזמין לבין הספק מכל סיבה שהיא.

* למונחים שהוגדרו בהסכם ולא הוגדרו בכתב הצהרה והתחייבות זה תהא המשמעות הנודעת להם בהסכם.

בכבוד רב,

שם :  _____________

תאריך : ___________

נוסח הצהרה והתחייבות בעניין קניין רוחני

[נוסח זה ייחתם על-ידי קבלני משנה של הספק]

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון

אגף מערכות מידע, קריית הממשלה

שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים

("המזמין")

הואיל ואני קבלן משנה של  _____________ [יוכנס שם הספק] ("הספק") ובמסגרת התקשרותי עם הספק אני נותן שירותים  למזמין בקשר עם הסכם השירותים לתפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור בשיטת מיקור חוץ בין המזמין לבין הספק מיום ______ ("ההסכם"), אני החתום מטה, מאשר ומתחייב בזה כלפיכם, כדלקמן:

1.	הבעלות בזכויות הקניין הרוחני של כל המצאה ו/או פטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או מדגם ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או חידוש כלשהו (בכתב זה "קניין רוחני"), אשר אמציא ו/או אהגה, תוך כדי מתן השירותים ו/או עקב מתן השירותים מכוח ההתקשרות שבין המזמין לבין הספק ו/או מכוח ההתקשרות שביני לבין הספק, הינם קנינו הרוחני הבלעדי של המזמין (מובהר כי לעניין  זה, קניין רוחני שלי ו/או של הספק (אשר הספק לא התחייב להעבירו לידי המזמין) אשר הוטמע, הושם או נעשה בו שימוש אחר כדין על-ידי הספק ו/או על-ידי לצורך מתן השירותים על-פי ההסכם, לא ייחשב כקניינו הרוחני של המזמין) ו/או הבאים במקומו, והריני ממחה בזה כל עניין שיש לי באותו קניין רוחני, בין רשום ובין שאינו רשום, לטובת המזמין ו/או הבאים במקומו, כל זאת ללא תמורה נוספת. מבלי לגרוע מכלליות זכויות הקניין הרוחני של המזמין כאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להגן על קניינו הרוחני, בדרך של רישום ו/או בכל דרך אחרת, בישראל ו/או בכל מקום אחר.

2.	הנני מתחייב כי כל אימת שאדרש לכך (לרבות לאחר סיום ההתקשרות בין המזמין לבין הספק מכל סיבה שהיא, או לאחר סיום התקשרותי עם הספק מכל סיבה שהיא (לפי המוקדם)) אחתום על כל מסמך אשר לפי שיקול דעתו של המזמין ו/או הבאים במקומן, דרוש לשם הגשת בקשה לפטנט ו/או מדגם ו/או סימן מסחר ו/או זכויות יוצרים על פי דיני ישראל ו/או כל מדינה זרה אחרת, על מנת להגן על עניינו וזכויותיו של המזמין ו/או הבאים במקומו, בקניינו הרוחני.

3.	הנני מתחייב להודיע למזמין ו/או לבאים במקומו בכתב, על כל זכות קניין רוחני שאמציא ו/או אהגה כאמור לעיל, מייד עם ההמצאה ו/או הגיית הרעיון.

4.	הנני מתחייב  לא  להשתמש  בכל  המצאה  ו/או פטנט ו/או מדגם ו/או סימן מסחר ו/או  סוד  מסחרי  ו/או  חידוש כלשהו, שלמזמין יש בהם קניין רוחני כאמור לעיל, בין רשומים ובין שאינם רשומים אשר אין לי היתר להשתמש בהם אם בעצמי ואם באמצעות מי מטעמי.

5.	חובותיי על פי כתב זה תשארנה בתוקפן גם לאחר שאסיים לתת שירותים למזמין באמצעות הספק מכל סיבה שהיא וכן לאחר סיום ההתקשרות בין המזמין לבין הספק מכל סיבה שהיא.

6.	הנני מתחייב לגרום לכל מי שעובד ו/או נותן שירותים מטעמי לספק בקשר עם ההסכם לחתום על הצהרה על קניין רוחני של המזמין בנוסח זהה לכתב זה (בשינויים המחויבים).

*למונחים שהוגדרו בהסכם ולא הוגדרו בכתב הצהרה והתחייבות זה תהא המשמעות הנודעת להם בהסכם.

בכבוד רב,

שם :  _____________

תאריך : ___________

- נספח 2.2.4 & נספח 2.2.5 – ממשקים

- ממשקים למערכות מידע פנימיות במשרד

  - מערכת נכסים

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | מידע אודות דירות שהתפנו | פרטי הדירה שהתפנתה | נכנס | שליפה מבסיס הנתונים | פעיל | מורכבות גבוהה |

  - מערכת הגרלות

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | בדיקת זכאות של מערכת הגרלות אל מול מערכת הסיוע | פרטי זכאים | יוצא | API | פעיל | מורכבות גבוהה |
| 1.2.2 | העברת זוכים בהגרלות ממערכת ההגרלות למערכת הסיוע | פרטי זוכים בהגרלות | נכנס | שליפה מבסיס הנתונים | פעיל | מורכבות גבוהה |

- ממשקים למערכות מידע חיצוניות

  - ממשקים מול משרד הקליטה

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | קבלת פרטי עולים חדשים השוהים בארץ 8 חודשים ויותר על מנת להעניק להם סיוע בשכר דירה (עם סיום "סל הקליטה") | רשימת עולים חדשים (ו/או משפחות עולים) העונים לקריטריון | נכנס | קובץ | 29 שדות ברשומת אב 27 שדות ברשומת בן. חלק מהשדות ריקים מתוכן | גבוהה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.89 - בקובץ האחרון התקבלו כ- 6300 פונים, ב- 9700 רשומות בקובץ. - תדירות: פעם בחודש |
| 2.1.2 | קבלת פרטי חיילים משרתי שירות לאומי בודדים שהנם עולים חדשים המשרתים בצה"ל על מנת להעניק להם סיוע בשכר דירה | רשימת חיילים בודדים העונים לקריטריון | נכנס | קובץ | 24 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6 סעיף 2.5.90 - בקובץ הראשון בתחילת החודש מתקבלים כ- 2700 רשומות, בשאר הקבצים 150-250 רשומות - תדירות: פעם בשבוע |
| 2.1.3 | קבלת רשימת עולים חדשים הממתינים לדיור ציבורי על מנת לקלוט אותם אל מערכת הסיוע בדיור המתנה לדיור ציבורי מזכה עולים אלו בסיוע בשכר דירה עד למימוש הזכאות לדירה | רשימת עולים חדשים (ו/או משפחות עולים) העונים לקריטריון | נכנס | קובץ | 20 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.136. - כ- 25,000 רשומות בקובץ - תדירות: פעם בחודש |
| 2.1.4 | קבלת פרטי עולים אשר לקחו חלק בנטרול הכור בצ'רנוביל על מנת להעניק להם סיוע בשכר דירה | רשימת עולים חדשים העונים לקריטריון | נכנס | קובץ | 10 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.124 - רשומות בודדות בקובץ תדירות: פעם בתקופה ארוכה. |
| 2.1.5 | ממתינים לדיור ציבורי |  | נכנס | קובץ | 10 | פשוטה | פעיל |  |

  - ממשקים מול צה"ל

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | קבלת פרטי חיילים בודדים (שאינם עולים חדשים) המשרתים בצה"ל על מנת להעניק להם סיוע בשכר דירה | רשימת חיילים בודדים העונים לקריטריון | נכנס | קובץ | 14 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.141 - בקובץ כ- 5000 רשומות. מתוכם כ- 3000 חיילים בודדים - תדירות: פעם בחודש. |
| 2.2.2 | קבלת פרטי חיילים בודדים שהשתחררו מצה"ל עד ל X חודשים לאחר שחרורם מצה"ל על מנת להעניק להם סיוע בשכר דירה | רשימת חיילים משוחררים העונים לקריטריון | נכנס | קובץ | 14 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.141 - בקובץ כ- 5000 רשומות. מתוכם כ- 2000 חיילים משוחררים - תדירות: פעם בחודש. |

  - ממשקים מול הרשות לזכויות ניצולי שואה

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | סיוע בשכר דירה ל נכי המלחמה בנאצים | רשימת זכאים, נכי המלחמה בנאצים, העונים לקריטריונים שהגדירה הרשות לזכויות ניצולי שואה | נכנס | קובץ | 10 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.123 - תדירות: פעם בחודש. |
| 2.3.2 | סיוע בשכר דירה לנכי רדיפות הנאצים | רשימת זכאים, נכי רדיפות הנאצים, העונים לקריטריונים שהגדירה הרשות לזכויות ניצולי שואה | נכנס | קובץ | 10 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.123 - תדירות: פעם בחודש. |
| 2.3.3 | סיוע בשכר דירה לניצולי שואה | רשימת זכאים, ניצולי שואה, העונים לקריטריונים שהגדירה הרשות לזכויות ניצולי שואה | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול משרד הביטחון

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | סיוע בשכר דירה לוותיקי מלחמת העולם השנייה / וטרנים | רשימת זכאים, ותיקי מלחמת העולם השנייה / וטרנים, העונים לקריטריונים שהגדיר משרד הביטחון | נכנס | קובץ | 7 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.119 - תדירות: פעם בחודש. |

  - ממשקים מול משרד הבריאות

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | אימות לפני מתן סיוע בשכ"ד | רשימת זכאים לסיוע בשכ"ד | יוצא | קובץ | 4 שדות | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.111 - תדירות: פעם בחודש. |
| 2.5.2 | גריעה של מאושפזים מרשימת הזכאים | רשימת של המאושפזים (לתקופה ארוכה מ 3 חודשים) מתוך שנמצאו ברשימת הזכאים שמאושפזים בבתי חולים סיעודיים (גריאטריים) ואינם זכאים לסיוע | נכנס | קובץ | 4 שדות | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.112 - תדירות: פעם בחודש. |

  - ממשקים מול משרד הרווחה (עתידי – טרם אופיין)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק |  |  | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | אימות לפני מתן סיוע בשכ"ד | רשימת זכאים לסיוע בשכ"ד | יוצא | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.6.2 | גריעה של דיירים מרשימת הזכאים | רשימת זכאים שקיבלו פתרון של דיור מוגן בבית אבות שממומן ע"י המדינה ואינם זכאים לסיוע בשכ"ד | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקי העברת סיוע / מענקים לזכאים המנהלים חשבון בבנק מסחרי (באמצעות מס"ב)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | העברת הסיוע ו/או המענקים ו/או סיוע בהחזרי משכנתא לזכאים אשר מנהלים חשבון בבנק מסחרי | רשימת הזכאים לרבות מספרי חשבונות בנק וסכומים להעברה | יוצא | קובץ | כותרת – 13 תנועה – 20 סיכום – 10 | בינונית | פעיל | - אפיון מפורט - ניהול מודול תקציב 1.13, סעיף 2.5.3 - תדירות: 1-2 פעמים בחודש. - קובץ מורכב מרשומת כותרת, רשומות תנועה, רשומות סיכום. |
| 2.7.2 | קליטת קובץ שגויים | קובץ עם התשלומים שלא בוצעו מסיבות שונות על ידי מסב למרות שנשלחו בממשק התשלומים | נכנס | קובץ | כותרת – 6 תנועה – 28 סיכום – 7 | בינונית | פעיל | - אפיון מפורט - ניהול מודול תקציב 1.13, סעיף 2.5.13 - תדירות: 1-2 פעמים בחודש. - קובץ מורכב מרשומת כותרת, רשומות תנועה, רשומות סיכום. |

  - ממשקים מול בנק הדואר

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | העברת הסיוע ו/או המענקים לזכאים אשר מנהלים חשבון בבנק הדואר | רשימת הזכאים לרבות מספרי חשבונות בנק וסכומים להעברה | יוצא | קובץ | כותרת – 9 תנועה – 18 סיכום – 9 | פשוטה (*) | פעיל | - אפיון מפורט - ניהול מודול תקציב 1.13, סעיף 2.5.3 וסעיף 2.12.4 - קובץ מורכב מרשומת כותרת, רשומות תנועה, רשומות סיכום. |
| 2.8.2 | קליטת קובץ החזרים מבנק הדואר | קובץ עם התשלומים שלא בוצעו מסיבות שונות על ידי בנק הדואר למרות שנשלחו בממשק התשלומים | נכנס | קובץ | כותרת – 4 תנועה – 18 | בינונית | פעיל | - אפיון מפורט - ניהול מודול תקציב 1.13, סעיף 2.5.3 וסעיף 2.5.19 - תדירות: 1-2 פעמים בחודש. - קובץ מורכב מרשומת כותרת, רשומות תנועה |

  - ממשקים מול מרכז סליקה בנקאי (מס"ב)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.1 | אימות פרטי חשבון בנק של זכאי | רשימת הזכאים ופרטי חשבון הבנק שלהם כפי שדווח למשרד | יוצא | קובץ | כותרת – 11 תנועה – 14 סיכום – 8 | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.146 - תדירות: פעמיים ביום. - קובץ מורכב מרשומת כותרת, רשומות תנועה |
| 2.9.2 | אימות פרטי חשבון בנק של זכאי | רשימת הזכאים ואישור / אימות פרטי חשבון הבנק שהועבר למס"ב | נכנס | קובץ | כותרת – 11 תנועה – 14 סיכום – 8 | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.147 - תדירות: פעמיים ביום. - קובץ מורכב מרשומת כותרת, רשומות תנועה |

  - ממשקים מול מערכת ה GIS של המשרד (עתידי)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק |  |  | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1 | אימות כי הנכס המדווח במסגרת סיוע בשכר דירה נמצא בכתובת המשמשת למגורים | העברת כתובת למערכת ה GIS והצגת פרטי המבנה בעמדת המשתמש |  |  |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול בנקים למשכנתאות

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11.1 | טיפול בקליטת קובץ זכאויות המהלך קורא קבצי הרשמה המתקבלים מהבנקים ושומר אותם בטבלה זמנית. לאחר מכן המהלך מטפל ברשומות שנקלטו: עבור בקשות תקינות - המהלך מפעיל שירות לפתיחת תיק במערכת סיוע בדיור, ופניה לחישוב זכאות. אם התיק כבר קיים, המהלך יעדכן את פרטי ההרשמה ויפתח פניה לחישוב זכאות מחדש עבור בקשות שגויות – המהלך מתעד את השגיאות בטבלת שגויים | פרטי הזכאים פרטי משפחה פרטים אודות דירות נכסים פרטים אודות שירות צבאי פרטים אודות ארץ מוצא הצהרות נדרשות | נכנס | קובץ |  | גבוהה |  | אפיון משכנתאות סעיף 2.5.1 |
| 2.11.2 | שליחת קובץ תשובות לממשק זכאויות | טבלאות שגויים פרטי זכאויות (תעודות זכאות למי שנמצא זכאי) דו"ח הקבלה הכולל עילה לסירוב | יוצא | קובץ |  | גבוהה |  | אפיון משכנתאות סעיף 2.5.2 |
| 2.11.3 | קליטת קובץ משכנתאות. המהלך קורא קבצי מימוש (הלוואות משכנתא) המתקבלים מהבנקים ושומר אותם בטבלת <זמני מימוש משכנתאות>. לאחר מכן המהלך מטפל ברשומות שנקלטו | פרטי זכאים פרטי עסקה פרטי דירה סיוע תקציבי פרטי הלוואה פרטי הלוואות משלימות מקור תקציבי | נכנס | קובץ |  | גבוהה |  | אפיון משכנתאות סעיף 2.5.3 |
| 2.11.4 | שליחת תשובות קובץ משכנתאות איסוף תוצאות הבדיקה שבוצעו במערכת סיוע בדיור על מסרי מימוש המשכנתאות ושליחתם לבנק עם ציון האם המשכנתא עומדת בתנאים המקובלים | טבלאות שגויים פרטי מימושים שנקלטו | יוצא | קובץ |  | גבוהה |  | אפיון משכנתאות סעיף 2.5.4 |
| 2.11.5 | איתור קשישים זכאים לסיוע בהחזרי משכנתא | פרטי זכאים | יוצא | קובץ | 31 | בינונית |  | - תדירות: פעם בחודש |
| 2.11.6 | מידע אודות קשישים המשלמים משכנתא | פרטי זכאים, גובה החזר חודשי | נכנס | קובץ | 29 | פשוטה |  | - תדירות: פעם בחודש |
| 2.11.7 | זכאות להתאמות בנכס למוגבלי ניידות | משלוח תעודות זכאות להלוואה שמטרתה התאמות בנכס למוגבלי ניידות על פי תעודת זהות וסכום זכאות | יוצא | קובץ |  | גבוהה |  |  |

  - ממשקים מול מרכבה

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1 | דיווח על תשלומי סיוע בשכ"ד | סכום כולל של כל הסיוע שניתן בשבוע מסוים | יוצא | קובץ | כמפורט בטור השמאלי (הפניה לתהליך רלבנטי) | גבוהה | פעיל | - כל הדיווחים למרכבה נעשים בקובץ ממשק אחד וכוללים את כל מה שהצטבר מההפקה הקודמת, בריצת תשלום הקודמת - אפיון מפורט - ניהול מודול תקציב 1.13, סעיף 2.3.6 - תדירות – פעמיים בחודש - ממשק מרכבה כולל שני קבצים: קובץ מעטפת וקובץ נתונים - קובץ מעטפת מורכב מ- 5 שורות: - ראשונה – 14 שדות - שניה – 6 שדות - שלישית – 2 שדות - רביעית – 2 שדות - חמישית – שדה אחד - קובץ נתונים מורכב ממקטעים שחוזרים על עצמם. כל מקטע מורכב מ: - מרשומת כותרת אחת ( 15 שדות) - רשומות תנועה מרובות (10 שדות) - בראש הקובץ יש רשומת בקרת קובץ (11 שדות). |
| 2.12.2 | דיווח פרטני על החזרים | דיווח פרטני אודות העברות שלא הצליחו לממש בפועל (כגון חשבון יעד סגור וכדו') | יוצא | קובץ |  | גבוהה | פעיל |  |
| 2.12.3 | דיווח אודות משכנתאות שנתנו ע"י בנק למשכנתאות ואושרו ע"י המשרד עבור משכנתא תקציבית | דיווח פרטני עבור כל משכנתא תקציבית (ממקורות מדינה). נשלח רק לאחר שמנה שהועברה ע"י הבנק עברה כולה בצורה תקינה ואושרה ע"י חשב הבנק | יוצא | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.12.4 | תשלומים למוטבים (כתחליף למס"ב) | העברת פרטי תשלום (סכומים ופרטי מואבים) למרכבה לצורך ביצוע העברות בנקאיות | יוצא |  |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול חברות מאכלסות

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.1 | רשימת כל הדיירים בדיור הציבורי | טרם תשלום סיוע בשכ"ד נבדק כי זכאים לא קיבלו פתרון בצורה של דיור ציבורי המפסיק את הזכאות לסיוע בשכ"ד | נכנס | קובץ אקסל | 17 שדות | פשוטה | פעיל ידני | - נקלט ידנית, על סמך קובץ שמועבר ממערכת מדרוג ונכסים. - הפעלת שאילתה מול נתוני הקובץ לבדיקת מקרים של פונים מנתוני הקובץ שמקבלים סיוע לשכר דירה. - תדירות: פעמיים בחודש |
| 2.13.2 | הקצאת דירה לזכאי לדיור ציבורי שהגיע תורו | עם הגעתו לראש התור | יוצא | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.13.3 | דיווח על הסכמה / סירוב לקבלת הדירה המוצעת בדיור הציבורי | במעמד הסכמה / סירוב לדירה המוצעת | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.13.4 | דיווח על אכלוס בפועל | במעמד הכניסה לדירה | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.13.5 | פרטי דייר בדיור ציבורי לצורך קביעת שכ"ד (מדרוג) | סוג דירה, פרטי דייר | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.13.6 | קביעת גובה שכ"ד לזכאי | דייר, גובה שכ"ד בדירת הדיור הציבורי | יוצא | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.13.7 | קבלת בקשות לשיפור תנאי דיור |  | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול עמידר (עתידי)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.1 | עולים חדשים : מקבצי דיור (דיור ציבורי לקשישים עולים חדשים זכאי משרד הקליטה) – נכנסים | רשימת קשישים עולים חדשים זכאי משרד הקליטה שקיבלו פתרון דיור לצורך ביטול זכאויות במשרד הבינוי והשיכון (סיוע בשכר דירה) | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.14.2 | עולים חדשים : מקבצי דיור – עוזבים | רשימת קשישים עולים חדשים זכאי משרד הקליטה שוויתרו על פתרון דיור ציבורי לצורך חידוש זכאויות במשרד הבינוי והשיכון (סיוע בשכר דירה) | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול חברות כלכליות של רשויות מקומיות (אשקלון וראשון) (עתידי)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15.1 | עולים חדשים : מבנים של חברות כלכליות – נכנסים | רשימת קשישים עולים חדשים זכאי משרד הקליטה שקיבלו פתרון דיור לצורך ביטול זכאויות במשרד הבינוי והשיכון (סיוע בשכר דירה) | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.15.2 | עולים חדשים : מבנים של חברות כלכליות – עוזבים | רשימת קשישים עולים חדשים זכאי משרד הקליטה שוויתרו על פתרון דיור ציבורי לצורך חידוש זכאויות במשרד הבינוי והשיכון (סיוע בשכר דירה) | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול עמיגור (עתידי)

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק |  |  | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16.1 | עולים חדשים : מרכזי קליטה מוסבים – נכנסים | רשימת קשישים עולים ו/או חד הוריות עולות זכאי משרד הקליטה שקיבלו פתרון דיור לצורך ביטול זכאויות במשרד הבינוי והשיכון (סיוע בשכר דירה) | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |
| 2.16.2 | עולים חדשים : מרכזי קליטה מוסבים – עוזבים | רשימת קשישים עולים ו/או חד הוריות עולות זכאי משרד הקליטה שוויתרו על פתרון דיור ציבורי לצורך חידוש זכאויות במשרד הבינוי והשיכון (סיוע בשכר דירה) | נכנס | קובץ |  |  | חדש / עתידי |  |

  - ממשקים מול רשות האוכלוסין וההגירה

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17.1 | בקשה לאימות פרטי מרשם של מבקש סיוע (לרבות פרטי בני משפחה) | שליחת פרטי מרשם שיש לאמת (גיל, מעמד, מצב משפחתי, בני משפחה, כתובות) | יוצא | קובץ | 18 שדות | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.56 - תדירות: פעם ביום. |
| 2.17.2 | נתוני מרשם מאומתים | קבלת נתונים מאומתים ממרשם האוכלוסין | נכנס | קובץ | 46 שדות | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.57 - תדירות: פעם ביום. |
| 2.17.3 | בקשה למידע אודות כניסות ויציאות לישראל | שליחת פרטי זהות לצורך קבלת מידע אודות כניסות ויציאות לפי ת"ז | יוצא | קובץ | 18 שדות | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.75 - תדירות: פעם ביום. |
| 2.17.4 | נתוני כניסות ויציאות | פרוט כניסות ויציאות לפי ת"ז | נכנס | קובץ | 44 שדות | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.61 - תדירות: פעם ביום. |
| 2.17.5 | בקשה למידע אודות היסטורית כתובות של פונה | שליחת פרטי זהות לצורך קבלת מידע אודות כתובות קודמות של פונה לפי ת"ז | יוצא | קובץ | 18 שדות | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.68 - תדירות: פעם ביום. - ללא שדות מורכבים |
| 2.17.6 | נתוני כתובות | פרוט כתובות לפי ת"ז | נכנס | קובץ | 53 שדות | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.63 - תדירות: פעם ביום. - ללא שדות מורכבים |

  - ממשקים מול רשות המיסים

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18.1 | בקשה למידע אודות נכסי מקרקעין בבעלות המבקש (לרבות בעלות היסטורית על נכסים) | שליחת פרטי זהות לצורך קבלת מידע אודות נכסי מקרקעין בבעלות המבקש ב 3 או 10 שנים אחרונות | יוצא | קובץ | 5 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.64 - תדירות: יומי |
| 2.18.2 | נתוני רישום מקרקעין | פרוט נכסי מקרקעין לפי ת"ז (לרבות בעלות היסטורית על נכסים) לפי גוש, חלקה וכתובת | נכנס | קובץ | כמפורט בטור הפניה לתהליך | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.66 - תדירות: יומי - 12 שדות רלוונטיים בתוספת השדות לפירוט הנכסים ריקים מתוכן – 19 שדות לכל נכס, 30 נכסים (570 שדות) |
| 2.18.3 | בקשה למידע אודות רישום נכסי מקרקעין בבעלות המבקש (לרבות בעלות היסטורית על נכסים) - פירוט הנכסים | שליחת פרטי זהות לצורך קבלת מידע אודות רישום נכסי מקרקעין בבעלות המבקש ב- 10 שנים אחרונות ( יש גם אפשרות ללא מגבלת שנים) | יוצא | קובץ | 5 שדות | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.69 - תדירות: יומי - ללא שדות מורכבים |
| 2.18.4 | נתוני רישום מקרקעין – פירוט נכס | פרוט נכסי מקרקעין לפי ת"ז (לרבות בעלות היסטורית על נכסים) לפי גוש, חלקה וכתובת | נכנס | קובץ | כמפורט בטור הפניה לתהליך | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.71 - תדירות: יומי - ללא שדות מורכבים - 12 שדות רלוונטיים בתוספת השדות לפירוט הנכסים – 19 שדות לכל נכס, 30 נכסים (570 שדות) |
| 2.18.5 | ערעורים בנושא בעלות על דירה | שליחת פרטי זהות וערעורים בנושא בעלות על מקרקעין | יוצא | קובץ | 18 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.109 - בנוסף לקובץ ממשק מועברים בכספת המסמכים של הפניה - תדירות: יומי - ללא שדות מורכבים |
| 2.18.6 | מענה לערעורים שהוגשו | מענה לערעורים לפי ת"ז | נכנס | קובץ | כמפורט בטור הפניה לתהליך | בינונית | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.110 - תדירות: יומי - ללא שדות מורכבים - 103 שדות: 18 השדות שנשלחו בממשק היוצא, בתוספת שדות של פירוט הנכסים בערעור עד 5 נכסים, 17 שדות לכל נכס |

  - ממשקים מול ביטוח לאומי

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19.1 | מקבלי קצבאות קיום | קובץ לפי מספר ת"ז של מקבלי קצבאות קיום מביטוח לאומי | נכנס | קובץ | 34 16 מתוכם שדות עם מידע לא רלוונטי) | לא | בינונית | - מקבלי קצבאות קיום ו- מקבלי דמי אבטלה באותו קובץ ממשק - תדירות: יומי |
| 2.19.2 | מקבלי דמי אבטלה | קובץ לפי מספר ת"ז של מקבלי דמי אבטלה מביטוח לאומי | נכנס | קובץ | 18 (9 מתוכם שדות עם מידע לא רלוונטי) | פשוטה | פעיל | - הערה: מקבלי קצבאות קיום ו- מקבלי דמי אבטלה באותו קובץ ממשק - תדירות: יומי |
| 2.19.3 | איתור קשישים נזקקים הזכאים לסיוע בהחזרי משכנתא | קובץ לפי מספר ת"ז של קשישים המשלמים משכנתא | יוצא | קובץ | 6 שדות | פשוטה | פעיל | - תדירות: חודשי - ללא שדות מורכבים |
| 2.19.4 | רשימת קשישים נזקקים הזכאים לסיוע בהחזרי משכנתא | קובץ לפי מספר ת"ז של קשישים נזקקים הזכאים לסיוע בהחזרי משכנתא | נכנס | קובץ | 33 שדות | בינונית | פעיל | - תדירות: חודשי |
| 2.19.5 | בקשה לקבלת מידע מביטוח לאומי | שליחת האוכלוסייה בממשק ביטוח לאומי לקבלת מידע עם פירוט הקצבאות שניתנות לפונים וסכומי הגמלה המתקבלים | יוצא | קובץ | 6 | פשוטה | פעיל | - שיכון אפיון מפורט – תהליכי אצווה 2.6, סעיף 2.5.17 - תדירות: יומי |

  - טאבו

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20.1 | השלמת נתונים ממיסוי מקרקעין | נתוני רישום הנוגעים לשני בני הזוג נתוני רישום אודות בעלי דירות ותיקים (לפני 1985) נתוני רישום אודות אנשים שבנו ביתם (באופן עצמי) שינויים ברישום בכין ירושות ומתנות. | נכנס |  |  |  | חדש / עתידי |  |

  - בתי דין רבניים

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21.1 | קבלת הסכמי גירושין | נתוני רישום הנוגעים לגירושים של בני זוג | נכנס |  | חדש / עתידי |  |

  - חברת החשמל

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22.1 | אימות פרטי מגורים של זכאים "שלנו" למול מקבלי הנחה בחשמל | נתוני זכאים להנחה בחשמל | נכנס |  |  |  | חדש / עתידי |  |

  - בנק ישראל

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23.1 | קבלת שערים יציגים | שער דולר שער דינר ירדני | נכנס |  |  | פשוטה | פעיל |  |

  - למ"ס

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24.1 | קבלת ערך מדד המחירים לצרכן | ערך מדד | נכנס |  |  | פשוטה | פעיל |  |

  - חברות שכר דירה

| # | הצורך בממשק | עיקרי המידע המתקבל מהמערכת המשיקה | נכנס / יוצא | סוג ממשק | מס' שדות | מורכבות | סטטוס | הפניה לתהליך רלוונטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25.1 | קבצי שיוכים | קובץ | יוצא | קובץ |  | בינוני | פעיל |  |
| 2.25.2 | מכתבי נפטרים | PDF להפצה | יוצא | קובץ |  | פשוט | פעיל |  |

- נספח 2.5 – תהליכים / תרחישים (UC)

- מערכת הסיוע בדיור

הטבלה שלהלן מרכזת ומהווה אינדקס לתהליכים / UC הרלבנטיים למערכת תיק סיוע:

| # | מודול | אפליקציה | שם תהליך | קוד תהליך | מסמך אפיון / תיעוד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תיק סיוע | ליבה | איתור תיקי סיוע ע"פ קריטריונים | UC_TK-1 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הוספת תיק סיוע | UC_TK-4 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה ועדכון תיק סיוע - תקציר | UC_TK-5 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה והוספת פעולות | UC_TK-6 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | איתור הצגה והוספת מטלות | UC_TK-7 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה ועדכון פרטים אישיים | UC_TK-8 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני סיוע מחוץ לתיק סיוע | UC_TK-9 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני עליה | UC_TK-10 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני מרשם אוכלוסין | UC_TK-11 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני דיור ציבורי | UC_TK-12 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני אוכלוסיות מיוחדות | UC_TK-13 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני ביקורת גבולות | UC_TK-14 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני בעלות | UC_TK-15 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה הוספה ועדכון נתוני הכנסות | UC_TK-16 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה הוספה ועדכון אנשים נוספים בתיק | UC_TK-17 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה הוספה ועדכון חברות | UC_TK-18 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה הוספה ועדכון חשבונות בנק | UC_TK-19 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה הוספה ועדכון נתוני הצהרות ואישורים | UC_TK-20 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני חישובי זכאות | UC_TK-22 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגה ועדכון נתוני מימושי סיוע | UC_TK-23 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני תשלומים | UC_TK-24 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני SAS | UC_TK-25 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני בקשות לסיוע | UC_TK-26 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני תעודות זכאות היסטוריות | UC_TK-27 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הצגת נתוני קלטת | UC_TK-28 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | שכפול מבחן הכנסות | UC_TK-29 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב הכנסות | UC_VY-11 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב סכום מכירה משוערך | UC_VY-12 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב סיפרת ביקורת של חשבון בנק | UC_VY-13 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב הכנסות עבור מחיר למשתכן | UC_VY-14 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב ניקוד מחיר למשתכן והשכרת דירות | UC_VY-15 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | קליטת קובץ משתתפים בהגרלת מחיר למשתכן | UC_TK-30 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | בדיקת קובץ משתתפים בהגרלת מחיר למשתכן | UC_TK-31 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב ניקוד מחדש | UC_TK-32 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | שליפת האוכלוסייה שאמורה להשתתף בהגרלה | UC_TK_33 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | שליחה חוזרת של נתוני זכאות למערכת רישום להגרלות | UC_TK-34 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | סגירת תיק פעיל | UC_TK-35 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | קליטת נתוני דיווח בעלות של בני הקיבוצים | UC_TK-36 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | חישוב מחדש של מספר נפשות לתור ממתינים | UC_TK-37 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | הנפקת סיסמה לאתר האישי | UC_TK-38 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | בדיקת תקינות סיסמה ופרטי זיהוי מאתר אזור אישי | UC_TK-39 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | יצירה ושליחה של קוד אימות | UC_TK-40 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | עצירת זכאות ומימוש פעיל | UC_TK-41 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | בדיקת תקינות קוד אימות | UC_TK-42 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | תיק סיוע | ליבה | שליחת מסרון לפונה | UC_TK-44 | מודול תיק סיוע 3.0 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטה ועדכון של פרטי תיק | UC_SD-1 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטה ועדכון של פרטי אנשים | UC_SD-2 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית קישור ישויות לתיק סיוע | UC_SD-3 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטה ועדכון של הצהרות ואישורים | UC_SD-4 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב זכאות | UC_SD-7 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטת תוצאת חישוב זכאות | UC_SD-8 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטה ועדכון של פרטי חשבון בנק | UC_SD-10 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטה ועדכון של פרטי מימוש כלליים | UC_SD-11 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטה ועדכון של פרטי חוזה | UC_SD-12 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב מסגרת | UC_SD-13 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטת תוצאת חישוב מסגרת | UC_SD-14 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | פירוט מהות הסיוע המבוקש | UC_SD-17 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת תנאי מדגם חקירות | UC_SD-18 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | סיום תהליך קליטת בקשה לחישוב זכאות | UC_SD-19 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קליטת פניה לסיוע | UC_SD-20 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קיצוץ סכומי סיוע | UC_SD-22 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | הוספת מסמך לתיק סיוע | UC_SD-23 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת מטלה | UC_SD-24 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת הודעה לחברה | UC_SD-25 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | עדכון / יצירת טבלת חישוב זכאות | UC_SD-26 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שליפת החלטות ועדה תקפות | UC_SD-27 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב של סוג הבקשה | UC_SD-30 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | ספירת מספר תיקים עם מסגרת שיש לה ערך 722 בשדה "בסיס לסיוע" ועם ערך של הזכאות שבתוקף | UC_SD-31 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חיפוש של מופע קודם של חישוב זכאות מסוג שכר דירה שהוא בתוקף | UC_SD-33 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת דחיה לבעלי דירה | UC_SD-34 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת חודשים ששולמו לפי זכאות מיוחדת | UC_SD-35 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת דחייה נשוי בודד | UC_SD-37 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת דחייה לאלמן | UC_SD-38 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שליפת הערך מפרמטר מערכתי | UC_SD-41 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת דחייה לארוכת טווח קשישים | UC_SD-42 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת התניה של סטודנטים עולים | UC_SD-43 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שליפת תשלום מסוג משכנתא | UC_SD-44 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת דחייה לעולה חדש | UC_SD-47 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת מימושים קיימים במערכת | UC_SD-48 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב פרמטרים מועמדים לזכאות | UC_SD-49 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | השוואת המהויות החדשות למהויות קודמות | UC_SD-50 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | השוואת הפרמטרים החדשים לפרמטרים בחישוב הקודם | UC_SD-51 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת דחייה בגין חוסרים בחישוב שרות צבאי | UC_SD-52 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב <משך שירות> | UC_SD-53 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב <חודשי שרות ששולמו> | UC_SD-54 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת הודעה על אי זכאות | UC_SD-55 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב תאריך תוקף | UC_SD-56 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בנייה/עדכון של מופע של פרמטר בחישוב זכאות | UC_SD-57 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקה שיש מסגרות שלא מומשו למזהה תוצאת חישוב זכאות | UC_SD-58 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניה/עדכון מופע של תוצאת חישוב זכאות | UC_SD-59 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניה/עדכון מופע של פרמטרים בתוצאת חישוב זכאות | UC_SD-60 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניה/עדכון מופע של התניות של תוצאת חישוב זכאות | UC_SD-61 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניה/עדכון מופע של פרמטרים בהתניות תוצאת חישוב זכאות | UC_SD-62 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | העתקת החלטות ועדה קודמות | UC_SD-63 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | מציאת ההחלטה המתאימה לתוצאת חישוב זכאות | UC_SD-64 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - זכאות לפי ותק (111) | UC_SD-65 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - ממתין לדירה (235) | UC_SD-66 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - ממתין נ"ר (236) | UC_SD-67 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - בגין שרות צבאי (233) | UC_SD-68 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - קוד תוצאת המבחן (217) | UC_SD-69 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - זכאות לארוכת טווח (238) | UC_SD-70 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה עם הפרמטרים המשפיעים על הזכאות (4) | UC_SD-71 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שערוך גובה שכר דירה | UC_SD-73 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שליפת מימוש פעיל | UC_SD-74 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | הוספה / עדכון מסגרת תשלום | UC_SD-77 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שיוך תקציבי ובסיס לחישוב עמלה | UC_SD-78 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית מסגרות | UC_SD-79 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת רשימה שחורה | UC_SD-81 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | דחיית הבקשה אין מסגרת | UC_SD-82 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת <זכאי כעולה חדש> | UC_SD-83 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | העברת הודעה לחברה על שינוי זכאות | UC_SD-84 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב מחדש של תוקף הזכאות לזכאים לדירת ארוכת טווח במקום תור ממתינים | UC_SD-85 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שליפת סכום מירבי | UC_SD-86 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חתימת פניה | UC_SD-87 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת ערך לשדות סיבה לחישוב זכאות ו-"זכאי לעמלה?" | UC_SD-88 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת הצהרות הרשמה | UC_SD-89 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת מסגרות תשלום ידניות | UC_SD-90 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | אישור יצירת מסגרות תשלום ידניות | UC_SD_91 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת הודעה לחברה ומטלה | UC_SD-92 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | ניתוב רשומות קלט של ממשק משרד הביטחון | UC_SD-93 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית מסגרת לכל תוצאת זכאות | SD-94 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב משתנה <זכאי לתוספת גיל> < דיור מוסדר > | UC_SD-95 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | ערכים לפרמטרים משפיעים על הזכאות | UC_SD-96 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חתימת פניה למחיר מפוקח תהליך אוטומטי | UC_SD-97 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | עצירת מסגרת פעילה | UC_SD-98 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב ממוצעים במסגרת | UC_SD-99 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | שכפול מימוש | UC_SD-100 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | החזרת מסגרת שנעצרה | UC_SD-101 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב תאריך תשלום הבא | UC_SD-102 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | עצירת מימוש ומסגרות | UC_SD-103 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת משתנה "יש תמיכת ביטוח לאומי" | UC_SD-104 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת משתנה <תאריך קשישות> | UC_SD-105 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב זכאות לקבלת תעודת חסרי דירה | UC_SD-106 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב פרמטרים מועמדים לזכאות עבור סימולציה | UC_SD-107 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת "יש תמיכת ביטוח לאומי" עבור סימולציה | UC_SD-108 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בניית פרמטרים לתוצאת חישוב זכאות עבור החלטה - זכאות לחיילים בודדים (111) | UC_SD-109 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב סיבת דחייה לזכאות | 110 UC_SD | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | בדיקת תקינות כתובת מגורים בחוזה | 111 UC_SD | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב תאריך הכללה כחסר דירה | 112 UC_SD | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת <זכאי לקצבה> | UC_SD-114 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | עדכון קבוצת זכאות בטבלת תיק סיוע | UC_SD-115 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת <סיום שנה ראשונה כעולה> | UC_SD-116 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | יצירת מכתב מסרון ומייל | UC_SD-117 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | קביעת סטטוס ממתין לאישור ויצירת מטלה | UC_SD-118 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | זכאות שכ"ד | ליבה | חישוב תאריך מעמד עולה מחושב | UC_SD-119 | מודול שכר דירה - 2.1 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליפת תור קדימויות | UC_DY-1 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליפת רשימת דירות להקצאה | UC_DY-2 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליפת דירה להקצאה ואתחול דירה חדשה | UC_DY-3 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | הוספה ועדכון דירה להקצאה | UC_DY-4 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליפת זכאיות לשכירות בתיק סיוע | UC_DY-5 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליפת רשימת הצעות לשיבוץ בתיק סיוע | UC_DY-6 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליפת הצעה קיימת | UC_DY-7 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | הוספה ועדכון הצעה לשיבוץ | UC_DY-8 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | שליחת מסרונים | UC_DY-9 | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | דיור ציבורי | ליבה | חשיפת View למשרד השיכון | --- | מודול דיור ציבורי 2.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב זכאות לפרויקטים במחיר מפוקח | UC_MM-1 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב זכאות | UC_MM-2 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב פרמטרים | UC_MM-3 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב החלטה מתאימה לפי פרמטרים לזכאות | UC_MM-4 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב מחדש של זכאות לאחר הפשרה | UC_MM-7 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | עצירה בעקבות נתוני מס רכוש | UC_MM-8 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב סמל בן מקום | UC_MM-9 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | בדיקת שינוי זכאות | UC_MM-10 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | חישוב מחדש של בן מקום | UC_MM-11 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | סגירת כל הזכאויות הפעילות | UC_MM-12 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | זכאות הגרלות | ליבה | קליטת הצהרות מהענן | UC_MM-13 | מודול חישוב זכאות עבור פרויקטים במחיר מפוקח 1.3 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת רשימת בקשות לוועדה לפי קריטריונים | UC_VY-1 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת פרטי פנייה לסיוע ואתחול פנייה חדשה | UC_VY-2 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | הוספה ועדכון בקשה לוועדה | UC_VY-3 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | הוספה ועדכון פירוט הסיוע המבוקש בפנייה | UC_VY-4 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת פרטי הכנה לוועדה קיימים ואתחול פרטים חדשים | UC_VY-5 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | יצירת משימות הכנה למחוז ולחברה בפניה | UC_VY-6 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת פרטי טופס לדיון בוועדה ואתחול טופס דיון חדש | UC_VY-7 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | הוספת טופס לדיון בוועדה | UC_VY-8 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת רשימת דיונים בוועדה | UC_VY-9 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת פרטי דיון בוועדה קיים ואתחול דיון וועדה חדש | UC_VY-10 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | הוספה ועדכון דיון בוועדה | UC_VY-11 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת רשימת החלטות | UC_VY-12 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת פרטי המלצת ממונה ואתחול המלצה חדשה | UC_VY-13 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | הוספה ועדכון המלצות ממונה | UC_VY-14 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | שליפת פרטי החלטה ואתחול החלטה חדשה | UC_VY-15 - | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | הוספה ועדכון החלטות הוועדה | UC_VY-16 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | חישוב סכום בשקלים לפי שער יציג | UC_VY-17 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | חישוב מחיר משוערך לפי מדד מחירים | UC_VY-18 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | קליטת חתימות לוועדה עליונה | UC_VY-19 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | עדכון מימוש קיים בנושא דיור ציבורי לאחר החלטת ועדה | UC_VY-20 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | חישוב תאריך דיון משוער | UC_VY-21 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | חיפוש אפשרות לשלם רטרואקטיבית בעת קליטת זכאות לארוכת טווח | UC_VY-22 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | בניית טווח לתשלום רטרו | UC_VY-23 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | יצירת החלטות לרטרו ארוכת טווח | UC_VY-24 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | תהליך חתימת פניה | UC_VY-25 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | ביטול פניה / זכאות | UC_VY-27 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | סימולציה לצורך הצגה בטופס דיון | UC_VY-26 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | טופס דיון לוועדת מדרוג | UC_VY-28 | מודול וועדות 2.9 |
|  | ניהול ועדות | ליבה | בניית זכאות ומימוש למוגבלי ניידות | UC_VY-29 | מודול וועדות 2.9 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפה ועדכון שער יציג | UC_BA-1 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפה ועדכון מדד מחירים | UC_BA-2 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפת מטלות לחפש פיגורים בטיפול | UC_BA-3 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת מטלות התראה למנהל על איחור בטיפול | UC_BA-4 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת מטלות להעברת דירה למשרד הקליטה לאחר שעבר הזמן לשיבוצה | UC_BA-5 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפת מימושים שכבר פג תוקף זכאותם לדיור ציבורי | UC_BA-6 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון מימוש דיור ציבורי בעקבות עדכון ילדים ל"לא נכללים בחישוב" | UC_BA-7 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת מייל לנמענים המוגדרים לקבל תוצאות ריצה לילית | UC_BA-8 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | טיפול בקבצים בתיקיות הכספת | UC_BA-10 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בדיקת תקינות קובץ ה METADATA | UC_BA-11 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בניית תיק חדש עבור קובץ סרוק | UC_BA-12 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | הפעלת תהליך בניית קובץ דו-קיום | UC_BA-13 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קבצי הסבה המגיעים מהמערכת הישנה | UC_BA-14 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון סטאטוס דיון בוועדות | UC_BA-15 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ למרשם אוכלוסין | UC_BA-16 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממרשם אוכלוסין | UC_BA-17 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ לביטוח לאומי | UC_BA-18 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ מביטוח לאומי | UC_BA-19 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בדיקת בקורת גבולות למקרים שנעצרו בגין שהייה בחו"ל | UC_BA-20 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ מקבצי דיור | UC_BA-21 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חישוב סיום תוקף למקרים של ארוכת טווח לממתינים | UC_BA-22 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | דוחות בקרה יומיים | UC_BA-23 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | סגירת תיק של זוג לאחר שאחד שהה בחו"ל שנה | UC_BA-24 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | הסבה אוטומטית של מסגרות לאחר עדכון סכומי סיוע | UC_BA-25 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חיפוש מקרים שכבר פג תוקף חסימה בגין ארוכת טווח | UC_BA-26 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | המשך טיפול במקרים שהופשרו מהשהיה | UC_BA-28 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חיפוש מקרים שאוכלסו בדיור ציבורי וביצעו סיוע לאחר מכן | UC_BA-29 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממשרד הקליטה | UC_BA-30 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון תקנות תקציביות | UC_BA-31 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירה אוטומטית של פניות | UC_BA-32 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ משתתפים בהגרלת מחיר למשתכן | UC_BA-33 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חיפוש שינוי במספר ילדים לאחר חישוב זכאות מחדש | UC_BA-34 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חישוב ניקוד מחדש | UC_BA-35 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בדיקת קובץ משתתפים בהגרלת מחיר למשתכן | UC_BA-36 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירה אוטומטית של מטלות לביצוע מבחן הכנסות | UC_BA-37 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירה אוטומטית של מטלות לביצוע ערעור | UC_BA-38 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ מס רכוש | UC_BA-39 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קריאה לאימות אחרי הפשרה | UC_BA-40 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חיפוש אחר דירות שלא הוקצו | UC_BA-43 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חיפוש מימושים בתור שעבר תקפם | UC_BA-44 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון מימושים עם שגויים מההסבה | UC_BA-45 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון פניות עם שגויים מההסבה | UC_BA-46 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חישוב מחדש של מקרים ממשרד הקליטה לאחר שפג תוקפם | UC_BA-47 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון טבלאות ממוצעים לפניה ודיון | UC_BA-48 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | סגירת מטלות הזמנה לוועדה | UC_BA-49 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | טיפול בזכאויות חדשות שנוצרו במערכת הישנה | UC_BA-50 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | הפעלת אימות והקבלה עבור רשימת תיקים | UC_BA-51 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירה אוטומטית של מטלות להעברת תיק מחברה לחברה | UC_BA-52 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חישוב שדה תאריך ריצה הבאה במימושי שכר דירה | UC_BA-53 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | סיכום תקנות תקציביות, סגירת מימושים, הפיכת מסגרות ללא פעילות לתשלומים ממס"ב שהגיעו בהסבה | UC_BA-54 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | העתקת מימושים עבור חישוב במערכת הישנה | UC_BA-55 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | טיפול במסגרות שלא צריך לשלם אותם | UC_BA_56 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ למרשם אוכלוסין ממשק חדש | UC_BA-57 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממרשם אוכלוסין ממשק חדש | UC_BA-58 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון מימוש בעקבות ילדים חדשי שהגיעו מההסבות | UC_BA_59 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ החזרים מבנק הדואר | UC_BA_60 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממרשם אוכלוסין עבור היסטוריית יציאות מהארץ | UC_BA_61 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממרשם אוכלוסין מידע על היסטוריית כתובות | UC_BA_62 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ ממשק נכסים כן/לא לרשות המיסים עבור שכ"ד | UC_BA_63 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ נכסים כן/לא מרשות המיסים עבור שכ"ד | UC_BA_64 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ למרשם אוכלוסין - מידע על היסטוריית כתובות | UC_BA_65 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ ממשק פירוט נכסים לרשות המיסים עבור מחיר מפוקח | UC_BA_66 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממשק פירוט נכסים מרשות המיסים עבור מחיר מפוקח | UC_BA_67 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפת נתונים לצורך הפעלת התהליכים השונים הקשורים בפניה ועדכון או יצירת שורות עבור עדכון תאריך השליחה | UC_BA_68 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שידור קובץ למרשם אוכלוסין לצורך קבלת מידע מביקורת גבולות | UC_BA_69 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת חישובי זכאות של מחיר למשתכן | UC_BA-70 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | פונקציה לקביעת התהליך הרלוונטי ושליפת השורות הרלוונטיות לפי טבלת פרטי ניהול תהליכים | UC_BA_71 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קריאה לאימות והקבלה ו/ או סיום תהליך פניה לצורך חישוב זכאות | UC_BA_72 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת מימושים אוטומטיים לממתינים לדיור ציבורי | UC_BA_73 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת דואר אלקטרוני ומסרונים מתוך המערכת | UC_BA-74 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | רישום שורה להודעת SMS בעת העברת קובץ תשלום למס"ב | UC_BA-75 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עצירת זכאויות פעילות שנופלות באימות והקבלה | UC_BA-76 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | מחיקת קבצים שעברו את הזמן המוגדר לשמירה | UC_BA-78 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קריאה לשרותי ענן לצורך יצירת ועדכון תיקים של מחיר מפוקח | UC_BA–79 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קריאה לאימות מתהליך לילי אחר | UC_BA–80 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת אכלוסים ממאגר המדרוג | UC_BA–81 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת ממשק ממשרד הקליטה עולים חדשים | UC_BA–82 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת ממשק ממשרד הקליטה חיילים בודדים | UC_BA–83 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | התראה בסוף שנה על כך שאין תקנה תקציבית הקשורה לשנה החדשה | UC_BA–85 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | התראה כשאין ריצות מתוכננות קדימה | UC_BA–86 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | תהליך פתיחת תיק וכל הנלווה כתוצאה מקליטת ממשק | UC_BA-87 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפת זכאויות להן לא בוצעה אימות והקבלה לצורך יצירת פניה והעברת התהליך הרגיל | UC_BA-88 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | איתור וטיפול במקרים בהם פונה נפטר | UC_BA-89 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתונים ממרשם אוכלוסין עבור המערכת הישנה | UC_BA-90 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | טיפול בנתונים לאחר קליטת ביקורת גבולות | UC_BA-91 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | העברת תיקים בהם לא קיימת פעילות למשרד השיכון | UC_BA-92 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת שורה לטבלת שגויי ריצה | UC_BA-99 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בדיקת תוקף מקבצים והוסטלים בטבלה | UC_BA-100 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת ערעורים לרשות המיסים | UC_BA-101 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני ערעור מרשות המיסים | UC_BA-102 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת נתוני משרד הבריאות | UC_BA-103 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני משרד הבריאות | UC_BA-104 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חיפוש זכאות פעילה כנתמך ביטוח לאומי | UC_BA-105 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | עדכון מקרים של תוצאות אימות בטבלת הרשמות למשכנתא | UC_BA-106 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בניית טבלת קבצי משכנתא והרשמות למשכנתא | UC_BA-107 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת מידע על השתתפות בהגרלת יוצאי אתיופיה | UC_BA-107a | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת חקירות דינמיות לפי מספרי זהות | UC_BA-108 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת קובץ שיוכים | UC_BA-109 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליפת אוכלוסיית ותיקים (זכאים כעולים חדשים) לצורך יצירת מימושים ומסגרות (193) | UC_BA-110 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני משרד הביטחון | UC_BA-111 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני משרד הרווחה | UC_BA-112 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני דיירי מקבצים | UC_BA-113 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | סגירת זכאות שפג תוקפה | UC_BA-114 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני משרד האוצר - חדשים | UC_BA-115 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | משרד הקליטה נפגעי צרנוביל | UC_BA-115a | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת מכתבים לכספת החברה | UC_BA-115b | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | הפקת מכתבים מחדש | UC_BA-116 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ עזיבת מקבצי דיור | UC_BA-117 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | סגירת מסגרות ישנות שהם פעילות ולא שולמו | UC_BA-118 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | חישוב זכאות חוזר למי שיצא נדחה בחישוב או פג תוקף בגלל תאריך קשישות | UC_BA-119 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | ניסיון חוזר לחשב מסגרות למי שזכאי כנתמך | UC_BA-120 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | תהליך ניטור קיום בעלות עבור ממתינים לדיור ציבורי | UC_BA-121 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | תהליך חידוש זכאות לשכ"ד לממתינים | UC_BA-122 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קבלת נתוני משרד האוצר - נגרעים |  | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת הודעות לפונים בנושאים שונים | UC_BA-124 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת קובץ ממתינים ממשרד הקליטה | UC_BA-125 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בניית פניה לזכאות למשכנתא למטרת ביצוע אימות | UC_BA-126 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת מטלות לבדיקה מדגמית של פעילות החברות | UC_BA-128 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בניית תיקים על סמך אכלוסים ממערכת המדרוג | UC_BA-127 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | יצירת מטלות עבור בקרות שונות | UC_BA-130 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת מידע על חיילים בודדים ומשוחררים | UC_BA-129 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | מעבר יומי על נתוני המדרוג | UC_BA-131 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | ממשק יומי זמני עם ועדות מדרוג | UC_BA-132 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | ממשק לבדיקת חשבונות בנק מול מס"ב | UC_BA-133 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטה יומית של ממשקי המדרוג | UC_BA-134 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | שליחת חשבונות בנק למס"ב | UC_BA-135 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | קליטת תוצאות אימות חשבונות בנק ממס"ב | UC_BA-136 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | ממשק יומי עם ועדות מדרוג שישודר לחברה המאכלסת | UC_BA-137 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | תהליכי אצווה | ליבה | בניית תיקים על סמך VIEW ממערכת נכסים | UC_BA-138 | תהליכי אצווה 2.5 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קבלת פניה לביצוע אימות | UC_IM-1 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | אימות מול מרשם אוכלוסין | UC_IM-2 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | אימות מול ביטוח לאומי | UC_IM-3 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | אימות מול מאגרי בעלות שונים | UC_IM-4 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | הפשרה מהשהיה | UC_IM-5 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | עצירה לאחר בדיקה | UC_IM-6 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | בדיקת רשימה שחורה | UC_IM-7 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | בדיקה מול מימושים קודמים בתיק | UC_IM-8 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | עדכון טבלת השהיות ועצירות | UC_IM-9 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | בדיקת בקורת גבולות | UC_IM-10 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | אימות מול גורם פנימי לעצירה | UC_IM-11 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קביעת שימוש בשורת מאגר חיצוני | UC_IM-13 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קביעת תאריך התחלתי | UC_IM-15 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קביעת משתנה "יש תמיכת ביטוח לאומי" | UC_IM-16 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | בדיקת בקורת גבולות על בן זוג השוהה בחו"ל | UC_IM-17 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קביעת משתנה "סוג בקורת" | UC_IM-18 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | בדיקת קיזוזים | UC_IM-19 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | עצירת זכאות בגין בקורת הגבולות | UC_IM-21 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | הוספת גורמים פנימיים לעצירה | UC_IM-25 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קליטת תוצאות אימות והקבלה | UC_IM-26 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | חישוב תהליך מחדש | UC_IM-27 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | בדיקת מצבים שנשלחים לבדיקת חברה או קלט פלט | UC_IM-28 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | אימות מול מקורות בעלות | UC_IM-29 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | יצירת שורה בטבלת מזהה ישות שנעצרה | 30-UC_IM | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | אימות מול מס רכוש - ממשק הסיכום | 31-UC_IM | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | שליחת דואר אלקטרוני ומסרון במקרה של עצירת הפניה | 32-UC_IM | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | קביעת משתנה <יש מימוש קודם?> | UC_IM-33 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | אימות והקבלה | ליבה | יצירת מכתב מסרון ומייל בעת עצירה | UC_IM-34 | מודול אימות והקבלה 2.0 |
|  | מדרוג | ליבה | קליטת ממשק מהחברה | UC_MD-1 | מדרוג שכר דירה לדיירי שיכון ציבורי 0.1 |
|  | מדרוג | ליבה | חישוב גובה שכר דירה | UC_MD-2 | מדרוג שכר דירה לדיירי שיכון ציבורי 0.1 |
|  | מדרוג | ליבה | שליפה מטבלת השילובים0 | UC_MD-3 | מדרוג שכר דירה לדיירי שיכון ציבורי 0.1 |
|  | מדרוג | ליבה | בדיקה האם הכנסות הדייר מצריכות חקירה | UC_MD-4 | מדרוג שכר דירה לדיירי שיכון ציבורי 0.1 |
|  | מדרוג | ליבה | קביעת תוקף לתוצאות החישוב |  | מדרוג שכר דירה לדיירי שיכון ציבורי 0.1 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שליפת רשימת מסמכים בתיק | UC_NM-1 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שליפת פרטי מסמך קיים ואתחיל פרטי מסמך חדש | UC_NM-2 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | הוספת מסמך חדש ופרטיו ועדכון פרטי מסמך קיים | UC_NM-3 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | פתיחת מסמך קיים לצפייה | UC_NM-4 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | פתיחת מסמך קיים לעדכון | UC_MN-5 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שמירת מסמך (ביניים) | UC_NM-6 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שמירת מסמך (סופי) | UC_NM-7 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | קישור מסמך לישות | UC_NM-8 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | מכתב אוטומטי בנושא דיור ציבורי | UC_NM-9 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | חיפוש ועדכון משימות להמצאת מסמכים ועדכון או יצירת מטלות | UC_NM-10 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שמירת מקרים לצורך שליחתם בדואר אלקטרוני ובטלפון לפונים | UC_NM-11 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שמירת מקרים לצורך שליחתם בדואר אלקטרוני ובטלפון - כללי (לא קשור לתיק סיוע) | UC_NM-12 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | בדיקת תקינות דואר אלקטרוני ונייד | 13UC_NM | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שליפת פעולות עפ"י קריטריונים | UC_NP-1 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שליפת פעולות בתיק סיוע ואתחול פעולה חדשה בתיק | UC_NP-2 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | הוספה ועדכון פרטי פעולה | UC_NP-3 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שליפת מטלות ע"פ קריטריונים | UC_NH-1 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | שליפת פרטי מטלה קיימת ואתחול מטלה חדשה | UC_NH-2 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | הוספה ועדכון מטלה | UC_NH-3 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | עדכון מטלות ליצירת התראות לממונים | UC_NH-5 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | סגירת מטלות לא רלוונטיות בעקבות שינוי סטטוס המודול | UC_NH-6 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | מטלות הקשורות לחברת טלדור | UC_NH-7 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | קביעת כמה ימי עסקים קיימים בין שני תאריכים | UC_NH-7 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | קביעת תאריך שהוא מספר מפורש של ימי עסקים מתאריך מסוים | UC_NH-8 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | קביעת תאריך ליום העצמאות | UC_NH-9 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | ניתוב מטלה לרכז | UC_NT-1 | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | יצירת חקירות דינמיות לפי מספרי זהות | 108UC_BA | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | בדיקה סימולטנית של אימות והקבלה | 109UC_BA | פרק כללי 2.0 |
|  | תשתיות אפליקטיביות | ליבה | בדיקת כפילויות בקבצי נרשמים לתוכנית המענקים של ליצמן | 110UC_BA | פרק כללי 2.0 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | שליפת רשימת חקירות ע"פ קריטריונים | UC_HK-1 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | קביעת ברירות מחדל לחקירה חדשה | UC_HK-2 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | חישוב עלות מחושבת לחקירה | UC_HK-3 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | שליפת פרטי חקירה קיימת | UC_HK-4 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | הוספת חקירה חדשה ועדכון חקירה קיימת | UC_HK-5 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | בניית ממשק תוצאות חקירה עבור חקירות שבוצעו | UC_HK-6 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | חישוב והצגת תשלומים לחברת חקירה עבור חקירות שבוצעו | UC_HK-7 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | הוספת אנשים נוספים הכלולים בחקירה | UC_HK-8 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | קליטת נתונים שנבדקו או פרמטרים לאנשים נוספים | UC_HK-10 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | חישוב קנס בגין פיגור | UC_HK-11 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | עדכון או יצירת מטלה בעת קליטת תוצאת חקירה | UC_HK-12 | מודול חקירות 2.2 |
|  | ניהול חקירות | ליבה | חישוב תוצאת חקירה | UC_HK-13 | מודול חקירות 2.2 |
|  | אפליקציית חברות | חברות | אפליקציית החברות הנה ממשק משתמש בלבד. בהתאם לעולמות התוכן מפעילה את אותם התהליכים /UC המפורטים לעיל | --- | אתר אינטרנט שלב א 1.15 אתר אינטרנט שלב ב 1.5 |

- נספח 2.8.5 א' – הנחיות מערך הדיגיטל הלאומי בנוגע לפיתוח ואבטחה של מערכות

הנחיות מערך הדיגיטל הלאומי בכל קשור לפיתוח מערכות כמפורט בסעיף ‏2.8.5, ס"ק ט' יצורפו כמסמכים נפרדים. להלן רשימת ההנחיות נכון למועד פרסום המכרז:

| # | כותרת מסמך |
| --- | --- |
| 1 | 22022016 נספח א - הקשחת סכמות וסוגי נתונים גרסה 1.6 |
| 2 | דרישות אבט”מ מערכת OTP גרסה 2.0 15052017 |
| 3 | מדיניות אבטחת המידע גרסה 1.1 08022016 |
| 4 | מדיניות אבטחת מידע לפיתוח מערכות מאובטחות גרסה 5.6 04032019 |
| 5 | מדיניות סיסמאות - גרסה 1.4 - 10052018 |
| 6 | מדיניות עדכון מערכות המידע רכיבי התקשורת ומערכות האבטחה הלוגיות 03032016 |
| 7 | מידע נדרש על פרויקט גרסה 1.0 06122015 |
| 8 | נספח ב לתקן GOVIL גרסה 19092016 |
| 9 | נספח ג לתקן GOV.IL - סרטיפיקטים גרסה 2.3 29.11.2015 |
| 10 | נספח ד לתקן - צרופות מאושרות להעברה בצומת השירותים גרסה 1.1 07022017 |
| 11 | נספח הנחיות מפורטות לפיתוח מערכות המנהלות משתמשים גרסה 1.0 04082016 |
| 12 | תקן WEB SERVICE 27092017 גרסה 6.4 |
| 13 | תפיסת ההפעלה REST API בשדרת המידע meshilut_DataHighway operating model with REST API |
| 14 | REST API - מפיתוח לפרסום meshilut_REST API - from development to publish |

רשימת המסמכים הישימים ותוכנם מתעדכנים מעת לעת ובאחריות הספק לבצע את כל ההתאמות הנדרשות על מנת לעמוד בעדכונים אלו כחלק ממנגנון העדכניות הטכנולוגית המפורט בסעיף ‏4.4.5.1

- נספח 2.8.5 ב' – מתודולוגיית פיתוח מערכות של משרד הבינוי והשיכון

נספח זה מפרט את מתודולוגיית פיתוח מערכות של משרד הבינוי והשיכון כמפורט בסעיף ‏2.8.5, ס"ק י' :

| # | כותרת מסמך | מסמך |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- נספח 2.8.5 ג' – דרישות אבטחת מידע (נספח כללי)

- דרישות בטחון ואבטחת מידע (כללי)

  - על הספק להיות מוסמך לתקן אבטחת מידע ISO 27001 או תעודה מקבילה. הסמכת הספק תכלול את כל הרכיבים המעורבים בפתרון. יש לצרף עותק של תעודת ההסמכה למסמכי המכרז.

  - כל נותן שירות למשרד,  מטעם הספק הזוכה, יידרש לבדיקת ביטחון כפי שייקבע על-ידי המשרד.

    - המשרד יהיה רשאי לדרוש בכל עת מהספק את רשימת קבלני המשנה איתם יש לו חוזה לקבלת שירות ו/או עובדים מטעמו שהינם בעלי גישה למידע של המשרד.

  - על הספק להתחייב כלפי המשרד להבטחת הגנה על פרטי המידע העסקי, התפעולי, המנהלי כולל צנעת פרט וכל מידע אחר אשר לו ו/או לעובדיו ו/או למועסקים מטעמו תהיה גישה.

  - הספק יחתום על התחייבות כוללת לשמירה על סודיות כמפורט בנספח אבטחת מידע בהתקשרויות עם ספקים.

  - על הספק להתחייב כלפי המשרד לפעול בהתאם למסמך מדיניות אבטחת מידע של המשרד, נהלי המשרד והנחיות שיינתנו ע"י מנהל אבטחת מידע של המשרד.

  - עובדי הספק ו/או מי מטעמו, שיעסקו בביצוע מכרז זה, יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. בעת בדיקת המשרד, המשרד רשאי לדרוש ולקבל את פרטי קורות החיים שלהם, לבצע מבחני ידע ומקצועיות לבדיקת התאמתם לתפקיד (בניהול המשרד או באמצעות גורמים מוכרים אחרים), לבצע מבחני אמינות (עלות מבחן האמינות תהיה על חשבון הספק), לראיינם ולפנות לממליצים, הנ"ל הן בעת הקבלה לעבודה והן במהלך תקופת מתן השירותים.

  - הספק מתחייב לקבל מראש ובכתב את הסכמת מנהל אגף הביטחון מידע וסייבר לגבי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו, המועסק בביצוע עבודות על-פי מכרז זה ומנהל אגף הביטחון יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק ו/או מי מטעמו מכל טעם שימצא לנכון ומבלי שיהא עליו לפרשו.

  - המשרד לא יהיה חייב לפצות את הספק בגין הפסדים או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מאי מתן אישור כאמור.

  - אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו כדי לפטור את הספק מאחריותו לפי הסכם זה או לפי כל דין  ואין בכך מניעה מהמשרד לדרוש החלפת עובד כל שהוא.

- דרישות אבטחה לאתר חיצוני

אם הפתרון המוצע כולל העברת מידע לצורך אחסונו או עיבודו לאתר חיצוני (מחוץ לרשת משרד הבינוי והשיכון) על הספק והאתר החיצוני בו משתמש הספק לעמוד בדרישות אבטחת מידע בסעיף זה.

לצורך הגדרת רשת משרד הבינוי והשיכון גם אזור הנחיתה של משרד השיכון בענן הממשלתי (נימבוס) יוגדר כחלק מרשת המשרד.

  - דרישות אבטחה

    - כללי

      - מטרת דרישות הביטחון להקנות ביטחון פיסי ומניעת שבוש תהליכים על-ידי מתן פתרונות מיגון הן למידע באתר, והן לרכוש וציוד המותקנים באתר.

      - יישום דרישות הביטחון יבוצע באמצעות מערכות טכניות, נהלים ובקרה.

      - במידה שבאתר ניתן שירות למספר חברות, על המציע לפרט כיצד מתכוון ליצור הפרדה "פיזית " –  תיחום סביבת העבודה של נותני השירות למשרד.

      - כמענה לסעיף זה, על המציע לפרט שם מערכת, סוג, דגם ויכולות לכל אחת מהמערכות המפורטות מטה.

    - מערכות ביטחון

      - גילוי פריצה + חיבור למוקד – המערכת תכלול:

        - מפסקים מגנטיים על כל הדלתות החיצוניות.

        - גלאי נפח – לגילוי פריצה בשעות שהאתר אינו מאויש.

        - מקודד להעברה ממצב יום למצב לילה.

        - רכזת תקנית + חיבור למוקד.

    - בקרת כניסה

      - קוראי כרטיסים בכניסה לאתר + בכניסה לחדרי התקשורת.

      - מנעולים חשמליים.

      - גיבוי מתח להפסקות חשמל.

      - טלוויזיה במעגל סגור.

      - מצלמות לצפייה על הדלתות החיצוניות.

      - מוניטור.

      - סורגים על החלונות ( בקומות קרקע + קומה ראשונה).

  - אבטחת מידע

    - ניהול זהויות משתמשים והרשאותיהם

      - כל משתמש יזוהה במערכת בצורה חד-חד ערכית, ולא ייעשה שימוש בחשבונות קבוצתיים למיניהם.

      - יש לאפיין מערכת הרשאות שתשלוט בביצוע פעולות במוקד ובסניפים.

    - הזדהות משתמש

      - כל משתמש נדרש להזדהות בהזדהות חזקה חד-חד ערכית (שימוש ב- MFA) טרם תתאפשר פעולה כלשהי במערכת או גישה כלשהי לנתוני המערכת.

      - לצורך הזדהות במערכת הטפסים המותקנת בממשל זמין נדרש כרטיס חכם וכן קורא כרטיסים בכל אחת מהעמדות.

    - הרשאות

      - מערכות הספק יכללו מנגנון הרשאות שיחייב הזדהות חזקה ושימוש ב- MFA ויגדיר לפחות את המשתמשים הבאים:

        - משתמש רגיל – משתמש המורשה בהפעלת המערכת ובמגוון הפונקציות התפעוליות שהוגדרו עבורה.

        - מנהלן (admin) מנהל מערכת, בעל הרשאות גישה גם להגדרות המערכת, כולל הגדרת משתמשים רגילים ומתן הרשאות עבורם.

          - מנהלן יורשה בגישה לממשקי הניהול.

          - מנהלן לא יורשה להגדיר מנהלנים ולא לתת להם הרשאות.

          - מנהלן לא יורשה למחוק או לשנות לוגים.

        - מנהלן-על ((super admin – מורשה בכל הפעילויות במערכת. מורשה להגדיר משתמשים, מנהלנים ומנהלני על.

          - משתמש זה מורשה למחוק ולשנות את הקונפיגורציה וכל יתר ההגדרות.

      - למערכת יוגדרו לפחות 2 מנהלני על.

      - כל עובד אשר יעזוב, לזמן כלשהו, את תחנת העבודה אותה הוא מפעיל, לאחר 15 דקות של חוסר פעילות במערכת, תתבצע העברה באופן אוטומטי למצב פעילות log-out "הפסקה".

      - המערכת המחשובית של הספק תהייה חסומה בפני ניסיונות התחברות חיצוניים.

      - הציוד המחשובי של הספק יהיה חסום בפני אפשרות של העתקת מידע מתוך המערכת.

      - הספק יהיה מנוע מלהתקין כל תוכנה או חומרה המאפשרים העתקה או חיבור למערכת מעבר למפורט במכרז זה ,אלא באישור המשרד.

      - הספק לא יעתיק כל מידע שהוא, פיסי או מגנטי.

      - הספק יציג בפני המנהל והאחראי על ביטחון מידע וסייבר, על-פי דרישתו את האמצעים בהם הוא משתמש לשם אבטחת המידע

      - הספק יבצע מיידית כל שינוי שיידרש על-ידי המשרד בנושא אבטחת המידע כפי שיוצג לו על-ידי ראש תחום סייבר.

    - הגנת הפרטיות

      - חוק הגנת הפרטיות - חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1531 ותקנות ההגנה על מאגרי המידע, מחייבים את חסיונם של הנתונים הפרטיים של לקוחות המשרד.

      - המציע יפרט בהצעתו את צעדי ההגנה האבטחתיים בהם הוא מתכוון לנקוט על מנת לעמוד בחוק הגנת הפרטיות.

      - מידע פרטני מזהה או מידע רגיש אחר יישמרו אצל הספק, רק אם המידע חיוני לצורך הספקת השירות ועל בסיס העיקרון הצורך לדעת (Need To Know).

      - מידע פרטני מזהה או מידע רגיש אחר שאוחסן במערכות הספק ואינו דרוש עוד לצורך הספקת השירות יימחק.

      - העברת מידע פרטני מזהה או מידע רגיש אחר לגורם שלישי מותנית באישור בכתב בלבד של משרד הבינוי והשיכון.

      - אבטחת רשומות – מסמכי המשרד אשר אין בהם יותר שימוש עשויים להכיל מידע אישי של לקוחות. על המציע לפרט את הפעולות שהוא מתכוון לנקוט על מנת שמידע זה לא ייחשף בפני גורמים זרים כמו גם בלתי מורשים.

      - פירוט אמצעי האבטחה הכלולים בהצעת המציע יופיע בנספח בחוברת ההצעה.

    - אבטחת מידע בתקשורת נתונים

      - על המציע להציג  במענה כיצד הוא מגן על המידע של המשרד מפני איום חיצוני ופנימי ומפני לקוחות אחרים.

      - על הפתרון לכלול בין היתר רכיבי ניטור, זיהוי וגילוי, הפרדת רשתות, הצפנת תווך התעבורה, הגנה על מידע במנוחה, שילוב טכנולוגיות המונעות זליגת מידע.

      - אם המענה לעניין אופן ההגנה על המידע לא יהיה מספק בעיניי המשרד, יתכן שהספק יידרש לשפר את דרכי ההגנה בהתאם לדרישת המשרד.

    - אבטחת מידע בעמדות קצה

      - תחנות העבודה ישמשו למתן שירותים למשרד בלבד ותוכנות תומכות בפעילות המשרד ולא יאפשרו עבודה על מערכות אחרות כגון: גלישה חופשית באינטרנט.

      - כן תתאפשר גלישה לאתרים הנדרשים לצורך מתן השירות כגון אתר משרד הבינוי והשיכון, אתר התשלומים של ממשל זמין וכדו'.

      - שירותים ותוכנות שאינם נדרשים לצורך המערכת יבוטלו או ישותקו.

      - השירותים שנדרשים, יופעלו תוך מימוש עקרון מינימום הרשאות, דהיינו יותקנו עם מינימום הרשאות הכרחי לפעולתם.

      - בעמדות הקצה יעשה שימוש במערכות EPS ותהליך עדכון יומי של גרסאות, הגדרות ומזהים.

    - ניטור הפעילות

      - המערכת תרשום בלוגים יומני פעילות את כל הפעילויות המתבצעות במערכת.

      - הרישום יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:

        - ביצועlogin  על-ידי משתמש – שם משתמש, מועד ביצוע ה login, מספר תחנה/כתובת IP.

        - ביצועlogout   על-ידי משתמש – שם משתמש, מועד ביצוע ה logout, מספר תחנה/כתובת IP.

        - מתן הרשאות/הסרת הרשאות – שם המנהלן הנותן הרשאה, לאיזה משתמש ניתנה, מה הפעולה (הוספה/הסרה), מה ההרשאות שנוספו/הוסרו, מאיזה תחנה/כתובת IP, מועד הביצוע.

        - רישום של פעולות חריגות – הגדרה של פעילויות חריגות שעבורן יש לרשום בלוג את שם המבצע, מהות הפעולה, מאיזה תחנה/כתובת IP, מועד הביצוע.

      - המערכת תאפשר גישה נוחה ללוגים (לקריאה בלבד) תוך כדי פעילות המערכת, מבלי שיהיה צורך להוריד אותה על מנת לצפות בלוגים.

      - המערכת תאפשר חיבור למערכותSIM / SIEM  נפוצות, תוך ציון אילו מערכות.

      - פירוט אמצעי אבטחת המידע הכלולים בהצעת המציע יופיע בנספח בחוברת ההצעה

  - לפני הפעלת השירות, כל רכיבי המערכת שישתמשו במידע פרטני מזהה או במידע רגיש אחר יעברו מבדקי חדירה על ידי גורם חיצוני שיאשר משרד הבינוי והשיכון.

  - על הספק להעביר מבדקי חדירה תקינים לצורך אישור הפעלת המערכת.

  - מנהל אגף הביטחון מידע וסייבר במשרד יבחן את עמידת האתר בדרישות האבטחה ובאחריות הספק לתקן את הליקויים בהקדם האפשרי באם יתגלו כאלה.

  - האתר לא יופעל אלא לאחר אישור אגף ביטחון מידע וסייבר של המשרד.

  - במסגרת זו, אגף הביטחון מידע וסייבר יוכל לבצע בקרות באתר הספק בכל עת וללא תיאום מראש וזאת על מנת לבצע בקרה ועמידה בנהלי הביטחון ואבטחת המידע.

  - אחראי אבטחת מידע

    - הספק יעסיק אחראי אבטחת מידע מטעמו אשר יהיה אחראי לקיום כל דרישות אבטחת המידע המפורטות במכרז זה, או הנגזרות מרגישות המידע ואופי השימוש בו ויפעל בכפוף להוראות ולהנחיות המקצועיות של ראש תחום סייבר במשרד, בתיאום עם המשרד.

    - היקף ההעסקה של אחראי אבטחת המידע יהיה בהתאם לצרכים וכנגזר מדרישות מכרז זה.

  - הספק יתחייב להודיע למשרד על כל אירוע אבטחה פיזי או לוגי בתוך 20 שעות ממועד האירוע. 
הדיווח יפרט את מהות האירוע, החולשות שנוצלו, אופן הטיפול באירוע, משך החשיפה, מספר הגורמים שנחשפו למידע ופירוט המידע שנחשף.

  - עבור כל מערכות המידע יתאר הספק את מדיניות אבטחת המידע של השירות המוצע. הפירוט יכלול:

    - תיאור הארכיטקטורה של המערכת המוצעת.

    - סקירת בקרות אבטחת המידע במערכת, ובכלל זאת בקרות פיזיות ובקרות לוגיות של הגנה על המערכת.

    - נוהלי גיבוי ושרתים לשעת חירום (DR).

    - אופן פיתוח המערכת ושילוב עקרונות אבטחת מידע במחזור החיים של המערכת.

    - תהליכים ארגוניים לצמצום סיכונים ולשיפור ההתמודדות עם איומים.

    - פירוט תאימות לתקינה ולחוקים.

    - אופן זיהוי אירועי אבטחת מידע והתגובות להם.

    - הערכת עובדים ובדיקות מהימנות.

    - ביצוע מבדקי חדירה ו-Audit תקופתיים.

    - יישום המנגנונים האלה:

      - הזדהות וניהול הרשאות.

      - הצפנת מידע בתנועה ובמנוחה.

      - ניטורים ולוגים הקיימים במערכת.

      - זיהוי חולשות והתקנת טלאים.

- נספח 4.1.1 – תצהיר בדבר ניסיון המציע וניסיון מנהל הפעילות ומנהל הפיתוח

אני ___________________________________ נושא תעודת זהות מספר _______________________________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

(שם מורשה חתימה מטעם המציע)	(ת.ז. מורשה חתימה מטעם המציע)

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני משמש כ ______________________________ אצל _________________________ והנני מוסמך להצהיר בשמו ולחייבו. תצהירי זה ניתן בתמיכה לצורך הוכחת ניסיון המציע

(שם המציע)

כמפורט בסעיף ‏4.1.1 מכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור.

- טבלה 1 - ניסיון נוסף של המציע בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (סעיף ‏4.1.1.2 במסמכי המכרז)

הינני מצהיר כי למציע לקוחות בישראל להם סיפק שירותי פיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.6) בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) (כהגדרתה בסעיף ‏0.2.7), אשר עונים, כל אחד בנפרד, בכל התנאים שלהלן:

- השירותים נתנו למשך 3 שנים רציפות בין ה- 01/01/2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

- היקף השירותים השנתי עמד על לפחות 5 מיליון שקל בשנה (ללא מע"מ).

- השירות ניתן באמצעות צוות של לפחות 5 עובדים מקצועיים (כהגדרתם בסעיף ‏0.2.8).

על המציע למלא את הטבלה הבאה להוכחת הניסיון הנדרש:

| # | שם לקוח (1) | הגורם אשר סיפק את השירות (3) (שם וח.פ.) | תקופת השירות |  | היקף השירותים השנתי (₪ ללא מע"מ) | מספר העובדים המקצועיים | פרטי איש קשר (שם, תפקיד, טלפון, מייל) | מדדי רמת שירות על פיהם ניתן השירות (יש לסמן "" עבור כל מדד רלבנטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | תאריך התחלה (שנה וחודש) | תאריך סיום (2) (שנה וחודש) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | - תדירות תקלות - זמן התאוששות מתקלות - רמת שירות נדרשת לביצועי מערכת - רמת שירות נדרשת בביצוע שינויים ושיפורים - שביעות רצון של הלקוח |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | - תדירות תקלות - זמן התאוששות מתקלות - רמת שירות נדרשת לביצועי מערכת - רמת שירות נדרשת בביצוע שינויים ושיפורים - שביעות רצון של הלקוח |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | - תדירות תקלות - זמן התאוששות מתקלות - רמת שירות נדרשת לביצועי מערכת - רמת שירות נדרשת בביצוע שינויים ושיפורים - שביעות רצון של הלקוח |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | - תדירות תקלות - זמן התאוששות מתקלות - רמת שירות נדרשת לביצועי מערכת - רמת שירות נדרשת בביצוע שינויים ושיפורים - שביעות רצון של הלקוח |

הערות

(1)	ניתן לפרט שנית את הלקוח אשר פורט במענה לתנאי הסף (סעיף 0.1.2 / נספח 0.1.2)

(2)	 ניתן להציג לקוחות בהם ההתקשרות עדיין בתוף ובתנאי שמשך ההתקשרות עונה לנדרש (ברציפות למשך 3 שנים לפחות בין ה- 01/01/2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות).

(3)	יש לפרט שם ומספר מזהה (מספר ח.פ) של הגורם אשר סיפק את השירות.

השמת צוות אשר עסק בפיתוח, תפעול ותחזוקה אפליקטיבית של מערכות מידע על פי תשומות (Time & Material) אינה עונה לדרישות סעיף זה ולא תזכה את המציע בניקוד איכות.

- טבלה 2 - ניסיון בביצוע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי (סעיף ‏4.1.1.3 במסמכי המכרז)

הינני מצהיר כי (יש לסמן "" במקום המתאים ולהשלים את הפרטים הנדרשים):

- למציע.

- לספק משנה מטעם המציע : _________________________ (יש לפרט את פרטי ספק המשנה).

לקוחות בישראל עבורם ביצע פרויקטים של שדרוג טכנולוגי כמפורט להלן:

- השדרוג הטכנולוגי של המערכת התבצע אל תשתית מודרנית מבוססת קונטיינרים ומיקרוסרביסים.

- הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

| # | שם לקוח (1) | הגורם אשר ביצע את הפרויקט (2) (שם וח.פ.) | לקוח בישראל (כן/לא) | תשתית טכנולוגית מקורית (לפני השדרוג) (3) | תשתית טכנולוגית אליה בוצעה השדרוג (4) | תאריך סיום פרויקט השדרוג (5) (שנה וחודש) | פרטי איש קשר (שם, תפקיד, טלפון, מייל) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

הערות

(1)	ניתן לפרט שנית את הלקוח אשר פורט במענה לתנאי הסף (סעיף 0.1.3 / נספח 0.1.3).

(2)	יש לפרט שם ומספר מזהה (מספר ח.פ) של הגורם אשר ביצע את הפרויקט.

(3)	יש לתת מענה מפורט ככל האפשר ולתאר בפרוט את הסביבה הטכנולוגית עליה התבססה המערכת (Windows, Linux וכדו'), שפת פיתוח / Framework, בסיס הנתונים, תשתיות אפליקטיביות. האם כלל אפליקציות WinForms. האם כלל אפליקציות Silverlight. בהתאם למענה זה ינוקד סעיף 2.3 במפל.

(4)	יש לתת מענה מפורט ככל האפשר ולתאר בפרוט את הסביבה הטכנולוגית החדשה עליה התבססה המערכת המשודרגת (Windows, Linux וכדו'), תשתית לניהול והרצה של קונטיינרים (Kubernetes, OpenShift  וכדו') שפת פיתוח / Framework, בסיס הנתונים, תשתיות אפליקטיביות. בהתאם למענה זה ינוקד סעיף 2.3 במפל.

(5)	פרויקטים שטרם הסתיימו אינם עונים לדרישות המכרז.

- טבלה 3 - ניסיון בביצוע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבורי (סעיף ‏4.1.1.4 במסמכי המכרז)

הינני מצהיר כי למציע לקוחות בישראל עבורם ביצע פרויקטים של מיגרציה לענן ציבורי כמפורט להלן:

- ההגירה התבצעה מתשתית מקומית (On Premise) אל תשתית הענן של אחד מהזוכים במכרז הענן הממשלתי (מכרז נימבוס): AWS (Amazon Web Services) או GCP (Google Cloud Platform).

- הפרויקט הסתיים במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

- היקף השירותים שנרכשו מספק הענן בסיום פרויקט המיגרציה עמד על לפחות 250,000₪ בשנה (לא כולל מע"מ).

| # | שם לקוח | הגורם אשר ביצע את הפרויקט (1) (שם וח.פ.) | לקוח בישראל (כן/לא) | תשתית הענן הציבורי אליה בוצעה המיגרציה | תאריך סיום פרויקט השדרוג (2) (שנה וחודש) | השירותים שהוקמו על גבי תשתית הענן (3) | היקף שנתי של שירתי הענן שנרכשו (₪ ללא מע"מ) | פרטי איש קשר (שם, תפקיד, טלפון, מייל) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

הערות

(1)	יש לפרט שם ומספר מזהה (מספר ח.פ) של הגורם אשר ביצע את הפרויקט.

(2)	פרויקטים שטרם הסתיימו אינם עונים לדרישות המכרז.

(3)	יש לתת מענה מפורט ככל האפשר ולתאר בפרוט את השירותים המרכזיים שהוקמו על גבי תשתית הענן, כגון : API Gateway, ALB, שרתים, תשתית קונטיינרים, בסיס נתונים וכדו'. על בסיס מענה זה ינוקד סעיף ‏2.4 במפל.

- טבלה 4 - ניסיון מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט (סעיף ‏4.2.4.1 במסמכי המכרז)

הנני מצהיר כי מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט מטעמי יהיה מנהל הפעילות הנוכחי, יצרתי עמו קשר והוא הסכים להמשיך ולספק את השירותים מטעמי ככל שאזכה במכרז.

לחלופין,

הינני מצהיר כי למנהל הפעילות / מנהל הפרויקט ניסיון בפיתוח, הקמה והטמעה של מערכות וזאת בהתאם לפרטים ולהיקפים המפורטים להלן בטבלאות 4א' עד 4ב':

טבלה 4 א'

שם המועמד (מספר 1) לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט : _________________________

השכלה אקדמאית של המועמד לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט : _________________________

| ניסיון קודם של מנהל הפעילות בתפקיד ניהול שירותי מיקור חוץ של תפעל ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| כלים ותשתיות אפליקטיביות עליהן התבססה המערכת לה ניתנו שירותי מיקור חוץ | מדדי SLA על פיהם ניתנו שירותי מיקור החוץ | מספר עובדים מקצועיים שנוהלו ע"י מנהל הפעילות (**) | מס' עובדים בארגון לו (*) | עד שנה | משנה | פרטי לקוח לדוגמה | # |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 1 |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 2 |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 3 |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 4 |

(*)	לפחות 500

(**)	לפחות 15

| ניסיון קודם של המועמד לתפקיד מנהל הפעילות בתפקיד בניהול פרויקטים בתחום פיתוח תוכנה ו/או בניתוח מערכות |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| פרוט ניסיון רלבנטי | עד שנה | משנה | פרטי לקוח לדוגמה | # |
|  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 1 |
|  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 2 |

יש לצרף קו"ח ותעודות השכלה של מנהל הפעילות.

טבלה 4 ב

שם המועמד (מספר 1) לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט : _________________________

השכלה אקדמאית של המועמד לתפקיד מנהל הפעילות / מנהל הפרויקט : _________________________

| ניסיון קודם של מנהל הפעילות בתפקיד ניהול שירותי מיקור חוץ של תפעל ותחזוקה אפליקטיביים של מערכות מידע |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| כלים ותשתיות אפליקטיביות עליהן התבססה המערכת לה ניתנו שירותי מיקור חוץ | מדדי SLA על פיהם ניתנו שירותי מיקור החוץ | מספר עובדים מקצועיים שנוהלו ע"י מנהל הפעילות (**) | מס' עובדים בארגון לו (*) | עד שנה | משנה | פרטי לקוח לדוגמה | # |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 1 |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 2 |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 3 |
|  |  |  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 4 |

(*)	לפחות 500

(**)	לפחות 15

| ניסיון קודם של המועמד לתפקיד מנהל הפעילות בתפקיד בניהול פרויקטים בתחום פיתוח תוכנה ו/או בניתוח מערכות |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| פרוט ניסיון רלבנטי | עד שנה | משנה | פרטי לקוח לדוגמה | # |
|  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 1 |
|  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 2 |

יש לצרף קו"ח ותעודות השכלה של מנהל הפעילות.

- טבלה 5 - ניסיון מנהל הפיתוח (סעיף ‏4.2.4.2 במסמכי המכרז)

הינני מצהיר כי למנהל הפיתוח ניסיון בפיתוח, הקמה והטמעה של מערכות וזאת בהתאם לפרטים ולהיקפים המפורטים להלן בטבלאות 5א' עד 5ב':

טבלה 5 א'

שם המועמד לתפקיד מנהל פיתוח : _________________________

השכלה אקדמאית של המועמד לתפקיד מנהל הפיתוח : _________________________

| ניסיון ניהולי קודם של מנהל הפיתוח בהובלת צוותי פיתוח שכללו מנתחי מערכות, מפתחים ובודקים (*) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| היקף הצוות המקצועי שניהל מנהל הפיתוח | תיאור כללי של הפרויקט | עד שנה (**) | משנה | פרטי לקוח לדוגמה | # |
|  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 1 |
|  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 2 |

(*)	צוות מקצועי בהיקף של לפחות 10 מנתחי מערכות, מפתחים ובודקים

(**)	נדרש להוכיח ניסיון של לפחות 5 שנים

| ניסיון מקצועי קודם של המועמד לתפקיד מנהל הפיתוח |  |  |
| --- | --- | --- |
| פרוט ניסיון רלבנטי | תחום מקצועי | # |
|  | ניסיון בפיתוח מערכות על בסיס ארכיטקטורה מרובת שכבות מבוססת מיקרו-שירותים (Microservices) אשר מומשה באמצעות קונטיינרים | 1 |
|  | ניסיון קודם עם הסביבה הטכנולוגית של המשרד: - שכבת תצוגה WEB-ית מבוססת Angular. - פיתוח ב- dot.Net Core. - פיתוח מיקרו-שירותים שמומשו באמצעות Docker-formatted containers. - פיתוח והרצת מערכות בסביבת OpenShift. - עבודה מול Azure DevOps | 2 |
|  | הכרות / ניסיון עם MS SQL Server,MySQL ו- PostgreSQL | 3 |
|  | ניסיון בתהליכי CI/CD | 4 |

יש לצרף קו"ח ותעודות השכלה של מנהל הפיתוח.

טבלה 5 ב

שם המועמד לתפקיד מנהל פיתוח : _________________________

השכלה אקדמאית של המועמד לתפקיד מנהל הפיתוח : _________________________

| ניסיון ניהולי קודם של מנהל הפיתוח בהובלת צוותי פיתוח שכללו מנתחי מערכות, מפתחים ובודקים (*) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| היקף הצוות המקצועי שניהל מנהל הפיתוח | תיאור כללי של הפרויקט | עד שנה (**) | משנה | פרטי לקוח לדוגמה | # |
|  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 1 |
|  |  |  |  | שם לקוח לדוגמה : _________________ שם איש קשר : ___________________ תפקיד איש קשר: _________________ טלפון נייד של איש קשר: ____________ דוא"ל איש קשר : _________________ | 2 |

(*)	צוות מקצועי בהיקף של לפחות 10 מנתחי מערכות, מפתחים ובודקים

(**)	נדרש להוכיח ניסיון של לפחות 5 שנים

| ניסיון מקצועי קודם של המועמד לתפקיד מנהל הפיתוח |  |  |
| --- | --- | --- |
| פרוט ניסיון רלבנטי | תחום מקצועי | # |
|  | ניסיון בפיתוח מערכות על בסיס ארכיטקטורה מרובת שכבות מבוססת מיקרו-שירותים (Microservices) אשר מומשה באמצעות קונטיינרים | 1 |
|  | ניסיון קודם עם הסביבה הטכנולוגית של המשרד: - שכבת תצוגה WEB-ית מבוססת Angular. - פיתוח ב- dot.Net Core. - פיתוח מיקרו-שירותים שמומשו באמצעות Docker-formatted containers. - פיתוח והרצת מערכות בסביבת OpenShift. - עבודה מול Azure DevOps | 2 |
|  | הכרות / ניסיון עם MS SQL Server,MySQL ו- PostgreSQL | 3 |
|  | ניסיון בתהליכי CI/CD | 4 |

יש לצרף קו"ח ותעודות השכלה של מנהל הפיתוח.

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________________

(חתימת המצהיר)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור

אני הח"מ _________________,עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _________________________

התייצב בפני מר'/גב' ___________________________________, מס' ת.ז._____________________

(שם מורשה חתימת המציע)

המוכר/ת לי באופן אישי, והמוסמך לחתום מטעם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהירו/ה דלעיל.

_____________________________

(חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון)

- נספח 4.1.2  – הצהרת קבלן משנה

אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________,  נותן תצהירי זה בקשר למכרז פומבי מס' 101/2023 לקבלת שירותי תפעול, תחזוקה ופיתוח של מערכות מנהל תוכניות סיוע בדיור עבור משרד הבינוי והשיכון ("המכרז").

- הנני נותן התחייבות זו בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא ________________ והרשום במרשם _______ במדינת _______________ ("קבלן המשנה"). התחייבות זו ניתנת במסגרת הצעתו של _____________ [שם המציע] ("המציע") למכרז.

- הנני מצהיר כי קבלן המשנה קרא והבין את מסמכי המכרז ואת הצעת המציע למכרז, ככל שהדברים נוגעים למילוי התפקידים וההתחייבויות שיוטלו עליו אם המציע יזכה במכרז.

- תנאי המכרז והוראותיו מקובלים על קבלן המשנה והוא מקבל ומסכים לכל האמור בהצעת המציע, ככל שהדברים נוגעים למילוי תפקידיו וההתחייבויות שיוטלו עליו אם המציע יזכה במכרז.

- קבלן המשנה מתחייב למלא את כל ההתחייבויות המפורטות בחוזה המצורף למכרז והקשורות למילוי התפקידים בגינם הוא משמש כקבלן משנה למציע, לרבות חתימה על כתב התחייבות לשמירת סודיות.

- בין המציע לקבלן המשנה למציע נחתם הסכם הכולל:

  - הצהרה של קבלן המשנה לפיה הוא קרא את הצעת המציע למכרז בכל הנוגע לתחומים שאליהם הוא קשור והוא מקבל ומסכים לכל האמור בהצעת המציע, ככל שהדברים נוגעים למילוי התפקידים וההתחייבויות שיוטלו על קבלן המשנה אם המציע יזכה במכרז.

  - התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של קבלן המשנה בכל הקשור למזמין.

  - התחייבות של קבלן המשנה לעמוד בדרישות אבטחת מידע, ביטחון וסיווג המפורטות במסמכי המכרז או שייקבעו בין הצדדים בהתאם לאמור במכרז ובחוזה.

  - התחייבות של קבלן המשנה שלא לפרסם בכל צורה שהיא את העובדה שהוא מעניק שירותים או מספק מוצרים למזמין, לרבות באמצעים אלקטרוניים או באמצעי פרסום אחרים, מבלי לקבל לכך את אישור המזמין מראש ובכתב.

  - הסכמתו של קבלן המשנה לכך שהחלפה של מי מעובדיו בפרויקט תעשה רק לאחר שיינתן לכך אישור מראש ובכתב של המזמין בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

  - הסכמתו של קבלן המשנה לכך שהחלפתו או הפסקת פעילותו בפרויקט תעשה רק לאחר שיינתן לכך אישור המזמין מראש ובכתב.

  - הסכמתו של קבלן המשנה לכך שהמזמין יהיה רשאי להעביר תכולות, לרבות כאלה שנמצאות בידי קבלן המשנה, לגורם אחר.

  - הסכמה לתנאי סעיף ‏4.9, ככל שהדבר נוגע להעברת אחריות על חלק מהפעילות שבאחריותו של קבלן המשנה או שקבלן המשנה מעניק עבורה שירותים.

  - הצהרה של הצדדים לפיה אין כל מניעה שהמזמין יתקשר ישירות עם קבלן המשנה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

  - הצהרת הצדדים לפיה אין בהוראות החוזה כדי לפגוע במחויבות כלשהי של הקבלן כלפי המשרד.

  - הסכמת קבלן המשנה לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה לגבי הרחבה וצמצום של היקפי השירותים.

- אין מניעה, חוזית או אחרת, כי במקרה של סיום ההתקשרות בין המציע לבין משרד הבינוי והשיכון, כולה או חלקה, בכל שלב ומכל סיבה, ולפי דרישת המשרד, ימשיך קבלן המשנה את הפעילות שבתחום אחריותו ישירות מול המשרד או גורם אחר מטעמו, ויחולו עליו באופן ישיר תנאי החוזה המצורף למכרז, בשינויים המחויבים.

_________________

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

הנני  מאשר בחתימתי כי מר/גב' __________________ האמור/ה הנו/ה מורשה/ית חתימה מטעם קבלן המשנה, וכי חתימתו/ה על ההצהרה דלעיל (ביחד עם מר/גב' ________________ )  מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין בקשר עם מכרז מס' ______________: בקשה להצעות להספקת שירותי מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת תשתיות מרכזיות וציוד קצה.

________________________, עו"ד (חתימה וחותמת)

- נספח 4.2.2 - איוש

ראו קובץ MS Excel המצורף למסמכי המכרז

- נספח 5.4 – הסכם רמת שירות (SLA)

- הגדרות

כל ההגדרות המפורטות בפרק 0, בסעיף 0.2 וגם ההגדרות המפורטות להלן :

|  | משתמש פנימי | בהתאם למפורט בסעיף ‏2.2.2 במסמכי המכרז |
| --- | --- | --- |
|  | משתמש חיצוני | בהתאם למפורט בסעיף ‏2.2.3 במסמכי המכרז |
|  | תקלת ביצועים | האטה ב"זמן תגובה / קצב עבודה" (כמוגדר בסעיף ‏1.17 שלהלן) כך שזמן התגובה של המערכת באחד ממדדי הביצועים או יותר עולה ב 25% על זמן התגובה המרבי למשך רבע שעה לפחות. |
|  | התאוששות מתקרית / תקלה: | חזרה לפעילות מלאה באמצעות תיקון הבעיה או באמצעות אספקת מעקף (Workaround). |
|  | תיקון תקרית / תקלה | חזרה לפעילות מלאה ללא כל מגבלות, כולל זמינות מוחלטת של כל הנתונים עד לנקודת השחזור האחרונה (בהתאם להגדרת RPO שבסעיף ‏1.15) באמצעות תיקון הבעיה. במקרה של "באג" באפליקציה ו/או ברכיבי תוכנה כלשהם, תיקון ייחשב טעינת תיקון "הבאג" וטעינה של התיקון לסביבת הייצור (בין אם ב Fix / Patch ייעודי ובין אם במסגרת מהדורת תוכנה) |
|  | זמן התאוששות מתקרית/בעיה: | הזמן הנמדד מרגע התרחשות תקרית (Incident) / בעיה (Problem) ועד למועד אישור סגירת התקרית / בעיה ע"י המשתמש. במקרים בהם תקרית תועדה בדיעבד (קודם טופלה ולאחר מכן תועדה) יתועד זמן ההתרחשות לצורך מדידת ה SLA. עבור תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 1 (כמפורט בסעיף ‏2.3.6) זמן ההתאוששות נמדד ברציפות ללא קשר לשעות הפעילות. עבור תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 2, 3 ו- 4 (כמפורט בסעיף ‏2.3.6) זמן ההתאוששות נמדד רק בתוך שעות הפעילות של המשרד. קרי, זמן התאוששות מתקלה ברמת חומרה (Severity Level) 2, 3 ו- 4 שנפתחה בסמוך לסיום שעות הפעילות יימדד כסכום של הזמן שעבר מרגע הפתיחה ועד תום שעות הפעילות בתוספת הזמן שעבר מתחילת שעות הפעילות ביום העבודה הבא ועד אישור סגירת התקלה. במקרה של תיקון "באג" יימדד הזמן מרגע התרחשות התקרית/תקלה ועד למועד הטעינה של התיקון לסביבת הייצור (בין אם ב Fix / Patch ייעודי ובין אם במסגרת מהדורת תוכנה) |
|  | שעות הפעילות | שעות הפעילות של המשרד מוגדרות בסעיף ‏2.2.1 שלהלן. |
|  | זמן תגובה / קצב עבודה במדידת ביצועים | - עבור משתמשים: משך הזמן מרגע התנעת הפעולה (הקשה/הקלדה) ע"י המשתמש ועד סיומה לרבות גורמי התווך, כמו : CPU, רשת תקשורת מקומית (LAN) ומרחבית (WAN), קלט/פלט וכד'. בעת מדידת חווית משתמש תבוצע המדידה בעמדת העבודה של המשתמש (להבדיל ממדידה בצד השרת). - עבור ממשקים: משך הזמן מרגע הגעת פניה אל שרתי מערכת סיוע בדיור, עיבוד הבקשה בשרת, ביצוע בפעולה ומענה למערכת הפונה (המדידה מבוצעת בצד השרת בלבד). |
|  | זמן תגובה ממוצע | סכום זמני התגובה בביצוע פעולה מסוג מסוים, מחולק במספר הפעולות מאותו סוג שבוצעו בעמדה הנמדדת במשך התקופה הנמדדת |
|  | זמן תגובה מרבי | זמן התגובה המקסימלי שנמדד במשך תקופת המדידה בביצוע פעולה מסוימת בעמדה הנמדדת |
|  | תקרית / תקלה פתוחה : | תקרית שתועדה במערכת לניהול השירות ומדידת רמת שירות בכל באמצעות אחד מערוצי הפניה (טלפונית, דוא"ל, ממשק Self Service של המערכת) וטרם התחיל בה הטיפול. |
|  | תקרית / תקלה פעילה : | תקרית שתועדה במערכת לניהול השירות ומדידת רמת שירות וטרם נסגרה (כולל תקריות פתוחות ותקריות בטיפול). |
|  | בקשת שירות (Service Request): | בקשה למתן שירות ו/או תפעול של המערכת כגון מתן הדרכה / הסבר אודות תפעול רכיב מערכת, עדכון הרשאות, העברה מחדש של קובץ באמצעות כספת וכדו' |
|  | בקשת שינוי (Change Request): | בקשה לשינוי (שו"ש) במערכת כמפורט בפרק 4 בסעיף ‏4.4.3 |
|  | זמן תגובה לביצוע בקשת שירות: | - עבור בקשות שאינן דורשות אישור המשרד (כגון מתן הדרכה, העברת קובץ פעם נוספת באמצעות כספת וכדו') - הזמן הנמדד מרגע הבקשה ועד השלמת המשימה. - עבור בקשות הדורשות את אישור המשרד (כגון מתן הרשאות) הזמן נמדד ממועד אישור הבקשה ע"י המשרד (במערכת ניהול הקריאות) ועד להשלמת הבקשה. הזמן נמדד בשעות העבודה. |
|  | זמן תגובה לביצוע בקשת שינוי: | הזמן הנמדד מרגע אישור בקשת השינוי (Change Request) ע"י גורם מוסמך במשרד ועד השלמת הבקשה והעברה של השינוי לסביבת הייצור (לאחר שהושלמו בדיקות הקבלה) הזמן נמדד בשעות העבודה. |
|  | ציון שביעות רצון : | ציון המחושב ע"י שקלול ציון שביעות רצון עפ"י סקר שביעות רצון חצי שנתי (50% מהציון) עם ציון שביעות רצון חודשי (50% מהציון) המתקבל מממוצע ציוני ה"משובים חמים" המצורפים להודעות הדואל שנשלחות למשתמש לצורך אישור סגירת תקרית |
|  | היקף שו"ש | היקף ש"ע הנדרשות לביצוע כל מחזור החיים של השו"ש כמפורט בסעיף ‏4.4.3בגוף המכרז |
|  | שו"ש קטן | שו"ש שהיקפו עד 60 ש"ע |
|  | שו"ש בינוני | שו"ש שהיקפו עד 200 ש"ע |
|  | שו"ש גדול | שו"ש שהיקפו עד 800 ש"ע |
|  | שו"ש גדול מאד | שו"ש שהיקפו מעל 800 ש"ע |
|  | דו"חות חודשיים | הדו"חות המפורטים בסעיפים 2.3.1.86.1 ו- 6.2 בהסכם רמת השירות והדו"חות המפורטים בסעיפים‏4.5.8 ג' ו- ד' (ניתוח משובים חמים חודשי) במכרז וכל דו"ח אחר, המפורט במסמכי המכרז או שיפותח בעתיד, שיגדיר המזמין כי יש להגישו בתדירות חודשית. הדו"חות יוגשו (באמצעות טעינה לקריאה מחזורית מסוג דוחות חודשיים במערכת ניהול השירות ומדידת רמת השירות) ביום העבודה השני של כל חודש עד השעה 12:00 בגין החודש הקודם. כל הדוחות יועברו בדחיפה (Push) בדואר אלקטרוני באופן אוטומטי לרשימת תפוצה שתוגדר ע"י המשרד. |
|  | תחלופת כח אדם – עזיבת עובדים | מדד רמת שירות המסכם את: - עובדי ספק אשר הועסקו אצל המזמין ועזבו את מקום עבודתם וכיוצא בזה הפסיקו לספק שירותים למזמין - עובדי ספק אשר ביקש הספק להעבירם לאתר אחר וקיבל אישור מראש ובכתב לביצוע העברה זו למען הסר ספק, עובדים אשר המזמין ביקש להחליפם ו/או עובדים של הספק אשר נקלטו לעבודה אצל המזמין לא נספרים תחת מדד זה. |
|  | תחלופת כח אדם – העברת עובדים | מדד רמת שירות זה מסכם את כל העובדים אותם בחר הספק להעביר לאתר אחר של הספק ללא אישור מראש ובכתב של המזמין |
|  | עמידה בדרישת איוש מינימאלי | בהתאם למוגדר בסעיף ‏0.2.31 במכרז |

- כללי

הסכם רמת השירות חל הן על המערכות הקיימות של מנהל תוכניות סיוע בדיור (למעט מדידת ביצועי מערכת כמפורט בסעיף 3.3שלהלן, עליהן חל שימור Base Line בלבד) והן על המערכת החדשה שתפותח במסגרת הפרויקט.

  - כללי

סעיף זה מגדיר את דרישות רמת השירות. רמת השירות תימדד על בסיס המדדים הבאים ועל פי המשקלים המפורטים בטבלה הבאה:

| סימול | מדד | משקל |
| --- | --- | --- |
| Z1 | זמינות המערכת (תדירות תקלות) | 15% |
| Z2 | התאוששות מתקלות | 30% |
| Z3 | ביצועי מערכת | 15% |
| Z4 | ביצוע בקשות שירות, שינויים ושיפורים (שו"שים) | 20% |
| Z5 | עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם | 10% |
| Z6 | שביעות רצון | 10% |

אופן חישוב ציון רמת השירות בכל אחד מהתחומים הנ"ל מפורט בהמשך.

ככל שהמזמין יחליט שלא לממש אחד ממדדי המשנה הנכללים תחת המדדים המפורטים בטבלה לעיל, המשקל המדד שנגרע בציון SLA יתחלק באופן יחסי (בהתאם למשקל שלהם) בין יתר מדדי המשנה. לדוגמה ככל שהמזמין יחליט שלא למדוד את שביעות הרצון, 10% של מדד זה יתחלקו באופן יחסי בין המדדים האחרים ומדד זמינות המערכות לדוגמה ישוקלל ב :

15% + 15% / 90% x 10% = 16.67%

  - שעות פעילות וערוצי פניה

    - שעות פעילות

הטבלה שלהלן מפרטת את מתן השירות, עפ"י סוגי שירות וסוג חלון השירות :

| סוג שירות | סוג חלון שירות |
| --- | --- |
| תמיכה במשתמשים | ימים א' עד ה' משעה 07:30 עד שעה 17:00 |
| טיפול בתקלות | תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 1 (כהגדרתן בסעיף ‏2.3.6 שלהלן) - 24 x 7 כל יתר התקלות ימים א' עד ה' משעה 07:00 עד שעה 17:00 |
| זמינות ממשקים פנימיים וחיצוניים ושירותים מול האזרח (כגון מול האזור האישי) | 24 x 7 |
| תמיכה בקמפיינים של המשרד (*) | ימים א' עד ה' משעה 07:30 עד שעה 22:00 יום ו' משעה 07:30 עד שעה 12:00 |

(*)	כ 4 עד 5 קמפיינים בשנה. תשלום עבור הרחבת שעות תמיכה יבוצע בהתאם למענה הספק לטבלה 5.1.1 א' (בקובץ האקסל) סעיף 16 (עלות שעת עבודה לתומך אפליקטיבי / מטמיע).

- הספק נדרש להבטיח את רמת השירות המפורטת בהמשך בכל שעות הפעילות המפורטות בטבלה לעיל.

- השבתות לצורכי תחזוקה:

- השבתות יזומות של מערכת הליבה לצורכי שדרוג יבוצעו בהתאם לחלון הזמן שייקבע ע"י המשרד ולאחר שעות הפעילות (לאחר שעה 17:00).

- לא תותר השבתה לצורכי שדרוג של ממשקים (העברת קבצים) ו/או שירותים מול האזרח (כגון מול האזור האישי) למעט 4 אירועי של השבתה מתוכננים שייקבעו ע"י המשרד ולאחר שעות הפעילות (לאחר שעה 17:00) שיימשכו באופן מצטבר 8 שעות יחדיו.

    - ערוצי פניה / פתיחת קריאות

קריאות יפתחו במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות של המשרד באחד מחמשת הדרכים שלהלן :

- פניה טלפונית כמפורט בסעיף ‏4.4.2.

- פניה באמצעות הפורטל (Self Service) של המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות.

- פניה בדוא"ל (ערוץ פניה עבור מנהלים באגף מחשוב בלבד).

- אירוע שנפתח באופן אוטומטי ע"י מערכת ה APM (באמצעות ממשק מתאים שתחשוף מערכת ניהול השירות) במקרה שאיתרה בעיית / תקלה ביצועים.

- פניה המתבססת על טופס תקלה המובנה במערכת אשר עם השלמתו תיפתח באופן אוטומטי ע"י מערכת הסיוע בדיור (באמצעות ממשק מתאים שתחשוף מערכת ניהול השירות).

  - סיווג תקלות

חומרת תקלה (חמורה, בינונית, רגילה) תסווג עפ"י חמשת המדדים הבאים:

| # | מדד | מקור הנתונים | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | סוג המשתמש | טבלת משתמשים במערכת ניהול השירות | נגזר אוטומטית מבסיס הנתונים לאחר זיהוי הפונה. |
| 2 | סוג התקלה | דיווח של הפונה |  |
| 3 | סוג האתר | טבלת אתרים במערכת ניהול השירות | נגזר אוטומטית מבסיס הנתונים לאחר זיהוי הפונה (נתוני האתר אליו שייך הפונה מחושבים ע"י המערכת דרך קובץ המשתמשים. |
| 4 | השפעת התקלה (Impact) | דיווח של הפונה | יאומת מול מע' ניטור (במקרים של תקלות של יותר ממשתמש אחד) |
| 5 | רמת קריטיות של התהליך העסקי / ממשק / תשתית טכנולוגית | - טבלת תהליכים במערכת לניהול השירות (כפי שתיקבע בסיום האפיון המפורט של המערכת). - טבלת תשתיות טכנולוגיות וממשקים במערכת לניהול השירות (כפי שתיקבע בסיום עיצוב הארכיטקטורה של המערכת). | רמת הקריטיות של כל תהליך תיקבע ע"י המזמין בסיום האפיון המפורט של כל תהליך. נגזר אוטומטית מבסיס הנתונים לאחר סיווג הפניה. |

בכל אחד מחמשת המדדים יקבע דרוג חומרה (מספרי) כאשר חומרת התקלה (Severity Level) תחושב ע"י סכימה של חמשת הערכים.

בהתאם לחומרת התקלה (Severity Level) מוגדר בסעיף ‏‏3.2 זמן ההתאוששות מתקלה הנדרש ע"י המשרד.

    - סיווג משתמשים

| סוג משתמש | ניקוד (חומרת תקלה) | הערות |
| --- | --- | --- |
| חשוב מאד | 5 | - חשוב מאד - 550 עובדים סה"כ הכוללים עובדים מהנהלת המשרד והמחוזות וכל המשתמשים המקבלים קהל (חברות סיוע בשכ"ד / חברות משכנות) - חשוב – כל ייתר עובדי המשרד - רגיל – עובדים ו/או משתמשים חיצוניים שאינם מקבלים קהל |
| חשוב | 3 |  |
| רגיל | 1 |  |

    - סיווג תקלות

| סוג תקלה | ניקוד (חומרת תקלה) | הערות |
| --- | --- | --- |
| תקלה משביתה | 5 | לפי דיווח המשתמש / דיווח ממערכת הניטור |
| תקלה שאינה משביתה | 1 |  |

כל תקלה שנוגעת להעברת כספים לציבור הרחב, תסווג תמיד כתקלה משביתה.

    - סיווג אתרים

| סוג אתר | ניקוד (חומרת תקלה) | הערות |  |
| --- | --- | --- | --- |
| אתר חיצוני | 5 | אתר חיצוני – חברות סיוע בשכ"ד, חברות משכנות, חברות חקירה וכדו' שיש להם גישה למערכת |
| הציבור הרחב | 5 |  |
| הנהלת המשרד | 3 |  |  |
| מחוזות המשרד | 3 |  |  |

    - סיווג השפעת תקלה

| השפעת תקלה (Impact) | ניקוד (חומרת תקלה) | הערות |
| --- | --- | --- |
| פגיעה בעבודה של כלל המשתמשים | 5 |  |
| פגיעה בעבודה של משתמשים באתר מסוים | 3 |  |
| פגיעה בעבודה של משתמש מסוים | 1 |  |
| פגיעה בתפקוד של רכיב במערכת | 3 |  |
| פגיעה בביצועי המערכת – חוויית משתמש | 5 |  |
| פגיעה בביצועי המערכת – ממשקים / תהליכי רקע | 3 |  |

    - סיווג קריטיות תהליך / תשתית טכנולוגית

| קריטיות תהליך / תשתית | ניקוד (חומרת תקלה) | הערות |
| --- | --- | --- |
| פגיעה בשירות לציבור (קבלת קהל / ממשקים) | 5 | - ההגדרה של רמת הקריטיות של כל תהליך / UC ושל כל ממשק תיקבע על ידי המשרד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במהלך שלב האפיון המפורט. - המשרד רשאי, לאור כל תקופת ההסכם, לעדכן רמת קריטיות של תהליך / UC ושל ממשקים בהתאם לצרכים התפעוליים של המשרד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי - ההגדרה של רמת הקריטיות של כל תהליך / UC וכל ממשק חדש, תיקבע על ידי המשרד במועד האפיון של בקשת השינוי שבמסגרתה הוא יוקם / יפותח |
| פגיעה / עיכוב בביצוע תשלומים | 5 |  |
| פגיעה / תקלה בביצוע חישובי זכאות (זכאות ו/או סכום הזכאות) | 5 |  |
| תהליך / UC- קריטיות גבוהה | 5 |  |
| תהליך / UC - קריטיות בינונית | 3 |  |
| תהליך / UC - קריטיות נמוכה | 1 |  |
| ממשק - קריטיות גבוהה | 5 |  |
| ממשק - קריטיות בינונית | 3 |  |
| ממשק - קריטיות נמוכה | 1 |  |

    - סיווג קריטיות (Severity Level) של תקלות

רמת חומרה (Severity Level) של תקלה נקבעת עפ"י ניקוד חומרת התקלה המצרפי (המצטבר) של חמשת המדדים המפורטים בסעיפים ‏2.3.1 עד ‏2.3.5 לעיל. הטבלה שלהלן קובעת את חומרת התקלה בהתאם לניקוד החומרה המצטבר:

| # | ניקוד חומרת תקלה |  | חומרת תקלה (Severity Level) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מניקוד | עד ניקוד |  |
| א | 20 | 25 | 1 |
| ב | 15 | 19 | 2 |
| ג | 10 | 14 | 3 |
| ד | 5 | 9 | 4 |

תקלה בדרגת חומרה 1 הינה "החמורה" ביותר

תקלה בדרגת חומרה 4 הינה "הקלה" ביותר.

יוצאים מן הכלל:

לכל תקלה שעונה להגדרות תקלה "קריטית" בהתאם למפורט במסמכי המכרז בפרק 4 בסעיף ‏4.0.5.3, תיקבע רמת חומרה (Severity Level) 1.

לכל תקלה שעונה להגדרות תקלה "חמורה" בהתאם למפורט במסמכי המכרז בפרק 4 בסעיף ‏4.0.5.3, תיקבע רמת חומרה (Severity Level) 2.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיפים 1 ו 2 לעיל, לבין מנגנון החישוב המפורט בסעיפים 2.3.1 עד 2.3.5 לעיל, תיקבע רמת החומרה הגבוהה מבין השתיים (זו המחושבת או זו המפורטת בסעיפים 1 ו 2 לעיל)

- הגדרת דרישות רמת השירות

  - רמת שירות נדרשת - זמינות המערכת (תדירות תקלות)

הטבלה שלהלן מפרטת את הכמות המקסימאלית המותרת של תקריות (Incidents) שהנן אפליקטיביות בהתאם לסוג הציוד ליחידת זמן:

| # | מדד | תקופת מדידה | ערך נדרש (Ci) | משקל (Pi) (1) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1,1 | מספר מרבי של תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 1 | 3 חודשים אחרונים | 1 | 20% | על כל תקלה נוספת (מעבר לאחת לרבעון) ישלם הספק קנס בסך 1% מהתשלום החודשי |
| Z1,2 | מספר מרבי של תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 2 | חודש | 1 | 20% | על כל תקלה נוספת (מעבר לאחת לחודש) ישלם הספק קנס בסך 0.5% מהתשלום החודשי |
| Z1,3 | מספר מרבי של תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 3 | חודש | 3 | 30% | על כל תקלה נוספת (מעבר לשלוש לחודש) ישלם הספק קנס בסך 0.5% מהתשלום החודשי |
| Z1,4 | מספר מרבי של תקלות ברמת חומרה (Severity Level) 4 | חודש | 10 | 30% | על כל תקלה נוספת (מעבר לחמש לחודש) ישלם הספק קנס בסך 0.5% מהתשלום החודשי |

שיטת חישוב ציון רמת שירות מפורטת בסעיף 4.1 שלהלן.

שיטת חישוב קנס מפורטת בסעיף 5.1 שלהלן.

הערות

מתוך ציון רמת השירות לזמינות המערכת Z1.

  - רמת שירות נדרשת – התאוששות מתקלות

הטבלה שלהלן מפרטת את זמן ההתאוששות המרבי המותר בשעות מתקריות (Incidents) שאינה נובעת מ"באג" הדורש תיקון באפליקציה בהתאם לרמת החומרה (Severity) של התקלה :

| # | רמת חומרה (Severity) | ניקוד חומרה |  | תקופת מדידה | ערך נדרש (Ci) | משקל (Pi) (1) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מ | עד |  |  |  |  |
| Z2,1 | 1 | 20 | 25 | חודש | 2 שעות | 15% | על כל שעת חריגה מצטברת ישלם הספק קנס בסך 0.15% מהתשלום החודשי |
| Z2,2 | 2 | 15 | 19 | חודש | 4 שעות | 20% | על כל שעת חריגה מצטברת ישלם הספק קנס בסך 0.10% מהתשלום החודשי |
| Z2,3 | 3 | 10 | 14 | חודש | 8 שעות | 20% | על כל 10 שעות חריגה מצטברות ישלם הספק קנס בסך 0.10% מהתשלום החודשי |
| Z2,4 | 4 | 5 | 9 | חודש | 12 שעות | 15% | על כל 10 שעות חריגה מצטברות ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |

| # | מדד | תקופת מדידה | ערך נדרש (Ci) | משקל (Pi) (1) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2,5 | זמן מרבי מותר לתיקון שגיאת אפליקציה / "באג" ברמת חומרה קריטית (Severity level1) או חמורה (Severity level 2 (כהגדרתם בסעיף 2.3.6 לעיל) | חודש | 12 שעות | 10% | על כל שעת חריגה מצטברת ישלם הספק קנס בסך 0.25% מהתשלום החודשי |
| Z2,6 | זמן מרבי מותר לתיקון שגיאת אפליקציה / "באג" ברמת חומרה בינונית (Severity Level 3) או קלה (Severity Level 4) (2.3.6 לעיל) | חודש | עד המהדורה הבאה (2) | 5% | על כל איחור במהדורה לכל באג בנפרד ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |
| Z2,7 | זמן מרבי מותר להשבתת המערכת לצורכי תחזוקה בהתאם למוגדר בסעיף ‏2.2.1 ב' לעיל | 12 חודשים אחרונים | 8 שעות במצטבר (3) | 5% | על כל שעת חריגה מצטברת ישלם הספק קנס בסך 0.25% מהתשלום החודשי |

שיטת חישוב ציון רמת שירות מפורטת בסעיף 4.2 שלהלן.

שיטת חישוב קנס מפורטת בסעיף 5.2 שלהלן.

הערות

מתוך ציון רמת השירות להתאוששות מתקלות / שברים ואסונות Z2.

האיחור הינו מצטבר, לדוגמה שני באגים היו אמורים להיות משולבים במהדורה n. בפועל תיקון הבאג הראשון שולב במהדורה n+1 ותיקון הבאג השני שובל במהדורה n+2. חישוב הקנס:
- עבור איחור בשילוב תיקון הבאג הראשון ישולם קנס השווה ל 0.025% מהתשלום החודשי
- עבור איחור בשילוב תיקון הבאג השני ישולם קנס השווה ל 2x0.025%=0.05% מהתשלום החודשי’ סה"כ קנס מצטבר של 0.075%  מהתשלום החודשי.

לדוגמה, אם בחודש ינואר בוצעה השבתה לצורכי תחזוקה שהתמשכה 8 שעות, כל השבתה נוספת לצורכי תחזוקה תגרור תשלום קנס מצד הספק בהתאם למשך ההשבתה, וזאת עד חודש ינואר שנה לאחר מכן.

סוג המשתמש ייקבע עפ"י מדווח הקריאה או סוג המשתמש הבכיר ביותר המושפע מהקריאה (לדוגמה אם קריאה דווחה ע"י מזכירה =1 של המנכל = 5 בגין תקלה בעמדת העבודה של המנכ"ל, ניקוד החומרה יהיה 5).

תקלות מסוג "באג" קריטי / חמור ישולבו כ Patch / Hotfix בייצור. ייתר התקלות מסוג באג ימתינו וישולבו במרוכז במהדורת התוכנה השוטפת / ה Sprint הבא. למרות האמור בסעיף זה, למשרד עומדת הזכות לדרוש לשלב תיקון "באג" ברמת חומרה בינונית או קלה כ- Patch / Hotfix בייצור.

למשרד שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד,  להנחות את הספק לבצע תיקון של "באג" ברמת חומרה בינונית (Severity Level 3) או קלה (Severity Level 4) (כהגדרתם בסעיף 2.3.6 לעיל) בשיטה של Hot Fix ללא המתנה למהדורה (Sprint) הבא מטעמים תפעוליים.

  - רמת שירות נדרשת – ביצועי מערכת

הטבלה שלהלן מפרטת את דרישות רמת השירות מביצועי המערכת. הטבלה מתייחסת למערכת החדשה בלבד.

עבור המערכות הקיימות תבוצע מדידת Base line במהלך תקופת המעבר עם סיום הטמעת כלי ה APM המוצע ע"י הספק במענה שלו לסעיף ‏3.2.6.2. על הספק להבטיח כי המערכות הקימות המשרתות את מנהל תוכניות סיוע בדיור ישמרו על רמת ביצועים זו לאורך כל תקופת הדו קיום, עד החלפתן המלאה.

תקופת המדידה לכל אחד מהמדדים הנה חודש.

| # | מדד | ערך נדרש בשניות (Ci) |  | הערות / דוגמאות | משקל (Pi) (2) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ממוצע | מרבי(1) |  |  |  |
| Z3,1 | זמן טעינת עמוד הבית של המערכת (מרגע ה"קליק" על קישור בדפדפן ועד להצגת העמוד) | 1.5 שניות | 5 שניות |  | 3% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.05% מהתשלום החודשי |
| Z3,2 | הצגת מסך חדש (מרגע ה"קליק" על הקישור / לחצן הרלבנטי במערכת ועד להצגת המסך עם כל הנתונים) | 2 שניות | 3 שניות | לדוגמה טעינה ראשונית של מסך עם נתוני ברירת מחדל | 5% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.25% מהתשלום החודשי |
| Z3,3 | ניווט בין לשוניות (TAB) במסך / ניווט בין מסכים (מרגע ה"קליק" על הקישור / לחצן הרלבנטי במערכת ועד להצגת המסך עם כל הנתונים) | 1.5 שניות | 2 שניות | לדוגמה : א. טעינה של מסך מרגע הקלדת ערך בשדה וביצוע "קליק" – לדוגמה הקלדת מספר ת.ז. ובצוע "קליק" ב. מרגע ביצוע "קליק" על מספר ת.ז. במסך חיפוש אדם ועד טעינת עמוד הפתיחה של התיק שלו במערכת הסיוע וכדו' | 10% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.25% מהתשלום החודשי |
| Z3,4 | חיפוש פרמטריאלי בבסיס הנתונים (מרגע ה"קליק" על לחצן/קישור "חפש" ועד להצגת מסך התוצאות עם כל הנתונים) | 3 שניות | 5 שניות | לדוגמה : איתור זכאי ע"י מאפיינים שונים, חיפוש כל תיקי הזכאות העונים לחתך נבחר וכדומה. | 10% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.075% מהתשלום החודשי |
| Z3,5 | שמירה (מרגע ה"קליק על כפתור השמירה ועד להשלמת הפעולה בהצלחה) | 2 שניות | 3 שניות | בין אם יזום ע"י המשתמש או באופן אוטומטי ע"י המערכת | 10% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.15% מהתשלום החודשי |
| Z3,6 | הצגת דוח ברמת מורכבות נמוכה (4) (מרגע "קליק" על שם הדוח ועד הצגת הדוח על המסך או מרגע "קליק" על כפתור "בצע" ועד הצגת תוצאות השאילתה על המסך) | 5 שניות | 7 שניות |  | 7% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.075% מהתשלום החודשי |
| Z3,7 | הצגת דוח ברמת מורכבות בינונית (4) | 10 שניות | 30 שניות |  | 7% |  |
| Z3,8 | הצגת דוח ברמת מורכבות גבוהה (4) | 15 שניות | 45 שניות |  | 7% |  |
| Z3,9 | חיפוש בקבצים או מסמכים (מרגע ה"קליק" על לחצן/קישור "חפש" ועד להצגת מסך התוצאות עם כל הנתונים) | 10 שניות | 30 שניות | ביצוע חיפוש חופשי לדוגמה : חיפוש שם מסמך, חיפוש קובץ המכיל מילה מסוימת | 7% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.075% מהתשלום החודשי |
| Z3,10 | אחזור מסמך (סרוק או קובץ מצורף) בתיק (מרגע " קליק" על מס'/שם המסמך ועד להצגת המסמך) | 3 שניות | 5 שניות |  | 7% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.075% מהתשלום החודשי |
| Z3,11 | הדפסת עמוד שחור לבן (מרגע הקשת Enter ועד לתחילת יציאת הפלט) | 10 שניות | 30 שניות |  | 5% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.075% מהתשלום החודשי |
| Z3,12 | יצוא לאקסל (מרגע ה"קליק" על לחצן הפעולה ליצוא הנתונים לאקסל ועד לקבלת חיווי על השלמת הפעולה בהצלחה) | 5 שניות | 15 שניות | לדוגמה יצוא תוצאות דו"ח / שאילתה | 7% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.05% מהתשלום החודשי |
| Z3,13 | זמן תגובה לממשק מקוון (Web Service) | 3 שניות | 5 שניות | רלבנטי הן לממשקים פנימיים (לדוגמה רותם / רעות) והן לממשקים ללק"ח עבור משתמשים פנימיים זמן התגובה כולל מעבר דרך בודל חד כיווני | 10% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.25% מהתשלום החודשי |
| Z3,14 | זמן תגובה לממשק שאינו מקוון (כספת) | 120 שניות | 240 שניות |  | 5% | על כל שניית חריגה מצטברת של זמן התגובה הממוצע בפועל מהזמן התגובה הממוצע הנדרש ישלם הספק קנס בסך 0.25% מהתשלום החודשי |

הערות

הזמן המרבי מתייחס ל 98% מכלל הפעולות מאותו סוג כאשר ל- 2% של "חריגים" מותר לחרוג מזמן זה.

הזמן הממוצע מתייחס ל 100% מכלל הפעולות מאותו סוג.

מתוך ציון רמת השירות לביצועי מערכת Z3.

רמת מורכבות של דוח מוגדרת כמפורט להלן:

א.	דו"ח / שאילתה פשוט/ה – תחקור נתונים משלושה קבצים לכל היותר בבסיס הנתונים (ללא
	ביצוע של פעולות חישוב על הנתונים שתוחקרו).

ב.	דו"ח / שאילתה בינוני/ת – תחקור נתונים מארבעה עד שישה קבצים לכל היותר בבסיס
	הנתונים (כולל ביצוע של פעולות חישוב בסיסיות על הנתונים שתוחקרו).

ג.	דו"ח / שאילתה מורכב/ת - תחקור נתונים מיותר משישה קבצים בבסיס הנתונים (כולל ביצוע
	של פעולות חישוב מורכבות על הנתונים שתוחקרו).

שיטת חישוב ציון רמת שירות מפורטת בסעיף 4.3 שלהלן.

שיטת חישוב קנס מפורטת בסעיף 5.3 שלהלן.

  - ביצוע בקשות שירות, שינויים ושיפורים (שו"שים)

התהליך המתאר את מחזור החיים והשלבים במחזור החיים של כל בקשת שו"ש, הן בשלב ההקמה והן בשלב התחזוקה, מפורט בפרק 4 של מסמכי המכרז בסעיף ‏4.4.3.

סעיף זה מגדיר את דרישות רמת השירות בפיתוח שינויים ושיפורים במערכת. הדרישות להלן מתייחסות לכל שינוי ושיפור במערכת , אשר אושר ע"י המזמין לאחר אפיון השינוי והגדרת היקף השעות והלו"ז למימושו.

ציון רמת השירות בתחום פיתוח שינויים ושיפורים יחושב על בסיס חודשי.

    - רמת שירות נדרשת לאפיון שו"ש

הטבלה שלהלן מפרטת את דרישות רמת השירות הנדרשת בתחום של אפיון שו"שים :

| # | מדד | תקופת מדידה | ערך נדרש | משקל (Pi) (1) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4,1 | זמן מרבי להכנת הצעת מחיר לאפיון שו"ש (לרבות סיווג "גודל/היקף" שו"ש) | חודש | 7 ימי עבודה | 16.66% | עבור כל יום חריגה מצטבר ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |
| Z4,2 | זמן מרבי להגשת אפיון מפורט והצעת מחיר (*) מחייבת לפיתוח שו"ש קטן | חודש | 7 ימי עבודה | 16.66% | עבור כל יום חריגה מצטבר ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |
| Z4,3 | זמן מרבי להגשת אפיון מפורט והצעת מחיר (*) מחייבת לפיתוח שו"ש בינוני | חודש | 10 ימי עבודה | 16.66% | עבור כל יום חריגה מצטבר ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |
| Z4,4 | זמן מרבי להגשת אפיון מפורט והצעת מחיר (*) מחייבת לפיתוח שו"ש גדול | חודש | 22 ימי עבודה | 16.66% | עבור כל יום חריגה מצטבר ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |
| Z4,5 | זמן מרבי להגשת אפיון מפורט והצעת מחיר (*) מחייבת לפיתוח שו"ש גדול מאד | חודש | 35 ימי עבודה | 16.66% | עבור כל יום חריגה מצטבר ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי |

(*)	הצעת מחיר = תמחור בשעות עבודה.

שיטת חישוב ציון רמת שירות מפורטת בסעיף 4.4 שלהלן.

שיטת חישוב קנס מפורטת בסעיף 5.4 שלהלן.

הערות

מתוך ציון רמת השירות לאפיון שינויים ושיפורים Z5.

    - רמת שירות נדרשת לפיתוח והטמעת שו"ש (16.66% מתוך ציון ביצועי שו"ש)

עיתוי השלמת ביצוע השינוי/שיפור במערכת יהיה בהתאם לתוכנית העבודה שהציע הספק ואשר אושרה ע"י המשרד.

בגין כל איחור במהדורה בה שולב השו"ש לכל שו"ש בנפרד ישלם הספק קנס בסך 0.025% מהתשלום החודשי

שיטת חישוב ציון רמת שירות מפורטת בסעיף ‏4.4.2 שלהלן.

שיטת חישוב קנס מפורטת בסעיף ‏‏5.4.2שלהלן.

  - עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם

הטבלה שלהלן מפרטת את דרישות רמת השירות הנדרשת מהספק בתחום עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם:

| # | מדד | תקופת מדידה | ערך נדרש | משקל (Pi) (1) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z5,1 | תחלופת כח אדם – עזיבת עובדים | שנת הסכם | עד 4 עובדים שעזבו | 10% | לעניין מדד רמת שירות זה, תחלופה / עזיבה של עובדים מוגדרת בסעיף ‏1.41 לעיל. פרס - ללא תחלופת עובדים במהלך שנת הסכם, מכל סיבה שהיא, פרס בסך 60,000 ₪ (לא כולל מע"מ). - תחלופה / עזיבה של עובד יחיד במהלך שנת הסכם, מכל סיבה שהיא, פרס בסך 40,000 ₪ (לא כולל מע"מ). - תחלופה / עזיבה של שני עובדים במהלך שנת הסכם, מכל סיבה שהיא, פרס בסך 20,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ללא פרס או קנס תחלופה / עזיבה של שלושה עד ארבעה עובדים במהלך שנת הסכם, מכל סיבה שהיא, ללא פרס או קנס. קנס על כל עזיבת עובד מעבר ל 4 עובדים בשנת הסכם, יוטל קנס של 20,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עובד נוסף מעל 4 |
| Z5,2 | תחלופת כח אדם – העברת עובדים | שנת הסכם | אפס העברות ללא אישור | 10% | על כל העברת עובד (כמוגדר בסעיף ‏1.42 לעיל), יוטל על הספק: קנס בסך 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) |
| Z5,3 | עמידה בדרישת איוש מינימאלי (3) | חודש | 100% על פי התחייבות הספק | 80% | בכל מקרה של אי עמידה בדרישת האיוש המינימאלי (כמוגדר בסעיף ‏1.43 לעיל) יוטל קנס בסך 5,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לעובד למקרה (ליום או חלק ממנו). לדוגמה: - המחויבות לאיוש מינימאלי היא בהתאם להצעת הספק כמפורט במענה שלו לנספח 4.2.2 (איוש), מוגדר כ X. - במועד בו נערכה בדיקת המזמין נמצא כי ישנם Y עובדים באתר - המשרד ינקה ממחויבות הספק את כל העובדים הנעדרים היעדרות מוצדקת בהתאם למוגדר בסעיף ‏0.2.31 במכרז, מוגדר כ Z. - סה"כ עובדים שנעדרים ללא היתר הנו X-Z-Y, לצורך הדוגמה 2. - הקנס בגין בדיקה זו יעמוד על 10,000 ₪ (לא כולל מע"מ) |

הערות

מתוך ציון רמת שירות נדרשת – עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם Z5.

שנת הסכם נמדדת מתאריך סיום תקופת המעבר למשך 12 חודשים ממועד זה.

עיתוי הבדיקות ותדירות ביצוע הבדיקות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. בכל מקרה תדירות הבדיקות לא תעלה על אחת ליום (לא יבוצעו שתי בדיקות באותו היום).

מנגנון פרס / קנס זה הינו בנוסף למנגנון התמרוץ המפורט בסעיפים ‏4.2.4.1‏ ו- 4.2.4.2 המתייחסים לתחלופת מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח במהלך תקופת הפרויקט.

  - שביעות רצון

תחת שביעות הרצון נכללים הן מדדים של שביעות רצון של הלקוחות (עובדי המזמין) והן שביעות הרצון של המנהל מטעם הלקוח.

שביעות רצון לקוחות (עובדי המזמין) תימדד על פי שני פרמטרים:

  - משוב "חם" קצר שיצורף לכל אחת מהודעות הדוא"ל שנשלחות למשתמש מהמערכת לניהול השירות ומדידת רמת שירות לצורך אישור סגירת הקריאה.

  - אחת לחצי שנה יבוצע סקר שביעות רצון מקיף שבמסגרתו תימדד שביעות רצון של כלל המשתמשים. הסקר יבוצע באמצעות שאלונים שיופצו לכלל המשתמשים באמצעות המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות או מערכת ייעודית שהספק יעמיד.

שביעות רצון של המנהל מטעם המזמין תימדד באופן סובייקטיבי על בסיס מדדים (איכותיים ולא כמותיים), כגון:

- מידת השירותיות של מנהל הפעילות / סגן מנהל הפעילות בפרט וצוות הספק בכלל.

- הירתמות הספק למשימות ופרויקטים.

- ביצוע פניות יזומות על ידי המנהל מטעם המזמין (ככל שיבחר לבצע כאלו) ללקוחות שקיבלו שירות.

- ביצוע בחינה מדגמית על ידי המנהל מטעם המזמין של רמת התיעוד בגוף הקריאות.

- ביצוע בחינה מדגמית על ידי המנהל מטעם המזמין של נהלי עבודה, פיתוח ותיעוד המתוחזקים באופן שוטף על ידי הספק ובאחריותו כחלק מהשירות השוטף.

הטבלה שלהלן מפרטת את דרישות רמת השירות הנדרשת בתחום של שביעות רצון:

| # | מדד | תקופת מדידה | ערך נדרש (Ci) | משקל (Pi) (1) | חישוב קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z6,1 | ציון ממוצע של "משובים חמים" | חודש | 85% | 10% | קנס : על כל סטייה של 1% בערך המדד (Ci) (מתחת ל 85%) ישלם הספק קנס בסך 0.1% מהתשלום החודשי |
| Z6,2 | ציון שביעות רצון ממוצע עפ"י סקר שביעות רצון חצי שנתי(2) | שנה | 85% | 30% | פרס : על כל שיפור של 1% בערך המדד (Ci) (מעל 90% ועד ל 95%) יקבל הספק פרס בסך 0.2% מהתשלום החודשי ללא פרס / קנס: עבור ציון בין 85% ל 90% אין קנס ואין פרס קנס : על כל סטייה של 1% בערך המדד (Ci) (מתחת ל 85%) ישלם הספק קנס בסך 0.1% מהתשלום החודשי |
| Z6,3 | ציון שביעות רצון של מנהל הפרויקט מטעם המזמין | חודש | 90% | 60% | פרס: על כל שיפור של 1% בערך המדד (Ci) (מעל 95%) יקבל הספק פרס בסך 0.1% מהתשלום החודשי ללא פרס / קנס: עבור ציון בין 90% ל 95% לא יינתן קנס או פרס. קנס : על כל סטייה של 1% בערך המדד (Ci) (מתחת ל 90%) ישלם הספק קנס בסך 0.1% מהתשלום החודשי |

הערות

מתוך ציון רמת השירות של שביעות רצון Z7.

השאלון יוגדר ע"י המשרד, תוך התייעצות עם הספק. באחריות הספק להפיץ את השאלון לכל משתמשי המחשוב הפנימיים (כמפורט בסעיף ‏2.2.2 למכרז) והחיצוניים (כמפורט בסעיף ‏2.2.3 למכרז), לרכז את כלל המענים שיתקבלו לרבות ניתוח והצגת תובנות.

- חישוב ציון רמת השירות

  - חישוב ציון רמת שירות של זמינות המערכת (תדירות תקלות)

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| i | אינדקס דרישות הזמינות המפורטות בסעיף ‏3.1 | 1 i 4 |
| Pi | משקל דרישה i באחוזים כמפורט בסעיף ‏3.1 | 0% Pi 100% |
| Ci | דרישת הזמינות המפורטת בסעיף ‏3.1 |  |
| Si | מספר התקלות בפועל מסוג i בתקופת המדידה (בהתאם לסעיף) | בהתאם לתיעוד תקלות / שברים במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות |
| Z1,i | ציון הזמינות בתקלה מסוג i | Z1,i = 0/100 |

ציון הזמינות לגבי כל דרישה (עבור כל אחת מ- 4 הדרישות) יהיה שווה ל- 0 או 100 לפי הנוסחה הבאה:

אם Si  Ci	100

אחרת		0

ציון רמת השירות בתחום זמינות המערכת יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z1=i=14Z1,i⋅P1,i

  - חישוב ציון רמת שירות להתאוששות מתקלות

    - חישוב ציון רמת שירות להתאוששות מתקלות (Z2,1 – Z2,4)

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| i | אינדקס דרישות ההתאוששות המפורטות בסעיף ‏3.2 | 1 i 6 |
| Pi | משקל דרישה i באחוזים כמפורט בסעיף ‏3.2 | 0% Pi 100% |
| Xi | מספר התקלות מסוג i שעמדו בדרישת ה SLA בתקופת המדידה | בהתאם לתיעוד תקלות במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות |
| Yi | מספר התקלות הכולל מסוג i בתקופת המדידה | בהתאם לתיעוד תקלות במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות |
| Z2,i | ציון ההתאוששות מתקלה מסוג i |  |

ציון הזמינות לגבי כל דרישה (עבור כל אחת מ- 6 הדרישות) מחושב לפי הנוסחה הבאה:

    - חישוב ציון רמת שירות להתאוששות מהשבתה (Z2,7)

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| i | אינדקס דרישות ההתאוששות המפורטות בסעיף ‏3.2 | i = 7 |
| Pi | משקל דרישה i באחוזים כמפורט בסעיף ‏3.2 | 0% Pi 100% |
| Ci | דרישת ההתאוששות המפורטת בסעיף ‏3.2 |  |
| Si | משך ההתאוששות בפועל | בהתאם לתיעוד במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות |
| Z2,i | ציון ההתאוששות מהשבתה | Z2,7 = 0/100 |

ציון הזמינות לגבי הדרישה מחושב לפי הנוסחה הבאה:

אם Si  Ci	1

אחרת		0

ציון רמת השירות בתחום זמינות המערכת יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z2=i=17Z2,i⋅P2,i

  - חישוב ציון רמת שירות – ביצועי מערכת

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| i | אינדקס דרישות ביצועים המפורטות בסעיף ‏3.3 | 1 i 14 |
| Pi | משקל הדרישה i באחוזים כמפורט בסעיף ‏3.3 | 0% Pi 100% |
| Ci וגם ci | דרישת הביצועים המפורטת בסעיף ‏3.3 | כוללת שני פרמטרים : ci עבור זמן תגובה ממוצע Ci עבור זמן תגובה מרבי |
| Si וגם si | מדידת ביצועים בפועל בתקופת המדידה | - כוללת שני פרמטרים : si עבור זמן תגובה ממוצע Si עבור זמן תגובה מרבי - בהתאם לנתונים שנאספו ע"י הרכיב ה- APM (ראו סעיף ‏3.2.6.2 במכרז) - הנתונים יאספו על מלוא הפעולות שבוצעו בתקופת המדידה |
| Z3,i | ציון הביצועים עפ"י מדד i | Z3,i=0/100 |

ציון הזמינות לגבי כל דרישה (עבור כל אחת מ- 14 הדרישות) מחושב לפי הנוסחה הבאה:

אם Si ≤ Ci וגם ci≤si	100

אחרת			0

מודגש כי Si מקיים את Ci רק כאשר זמן הביצוע הממוצע שנמדד בחודש האחרון עומד בדרישה וגם זמן הביצוע המרבי שנמדד בחודש האחרון עומד בדרישה.

בסיס הנתונים לחישוב הציון הממוצע יהיה על 100% מהפעולות שתועדו ע"י הרכיב למדידת לוויית משתמש.

בסיס הנתונים לחישוב הציון המרבי יהיה על 98% מהפעולות שתועדו ע"י הרכיב למדידת לוויית משתמש ויתיר 2% של פעולות שחרגו מהערך המרבי על מנת לנפות פעולות חריגות.

ציון רמת השירות בתחום ביצועי מערכת יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z3=i=114Z3,i⋅P3,i

  - חישוב ציון רמת שירות –ביצוע בקשות שירות, שינויים ושיפורים (שו"שים)

    - רמת שירות לאפיון שו"ש

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| i | אינדקס דרישות הביצוע המפורטות בסעיף ‏‏3.4.1 | 1 i 5 |
| Pi | משקל דרישה i באחוזים כמפורט בסעיף ‏‏3.4.1 | Pi = 20% (משקל זה לכל אחת מהדרישות) |
| Xi | מספר בקשות שינוי מסוג i שעמדו בדרישת ה SLA בתקופת המדידה | בהתאם לתיעוד תקלות במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות |
| Yi | מספר בקשות שינוי מסוג i בתקופת המדידה | בהתאם לתיעוד תקלות במערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות |
| Z4,i | ציון רמת שירות בביצוע בקשות שינוי מסוג i |  |

ציון רמת שירות לגבי כל סוג בקשת שינוי (עבור כל אחת מ- 5 הדרישות) מחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z4,i=100*XiYi

    - רמת שירות לפיתוח והטמעת שו"ש

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| N | מספר שו"שים מאושרים שסיומם תוכנן לתקופת המדידה |  |
| i | אינדקס שו"ש מאושרים שסיומם תוכנן לתקופת המדידה | 1 i N |
| Ti | מספר השו"שים שהיו אמורים להשתלב בייצור התאם לתוכנית העבודה (אחרי שעברו בדיקות בהצלחה) |  |
| ti | מספר השו"שים ששולבו בייצור בפועל בהתאם לתוכנית העבודה (אחרי שעברו בדיקות בהצלחה) בפועל |  |
| Zi | ציון רמת השירות בביצוע שו"ש i | Zi=0/100 |

ציון עמידה ברמת שירות עבור כל שו"ש מחושב לפי הנוסחה הבאה:

שו"ש

Zi=100xtiTi

המשקל של כל אחת מששת הדרישות בסעיף ‏3.4 זהה.

ציון רמת השירות בתחום ביצועי בקשות שינוי יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z4=i=16Z4,i⋅P4,i

  - ציון רמת שירות לעמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם

    - חישוב ציון רמת שירות – תחלופת כח אדם – עזיבת עובדים (Z5,1)

- עזיבת עובדים תימדד על פני שנות הסכם (תקופה של 12 חודשים המתחילה בתאריך בו נחתם ההסכם והנמשכת 12 חודשים).

- כמפורט בסעיף ‏‏3.5 מותרת עזיבה (כמוגדר בסעיף ‏1.41 לעיל) של עד 4 עובדים בכל שנת הסכם.

- עזיבה של עד 4 עובדים תזכה את הספק בציון 100.

- כל עובד נוסף שיוחלף יגרע מהציון 10%.

    - תחלופת כח אדם – העברת עובדים (Z5,2)

- העברת עובדים תימדד על פני שנות הסכם (תקופה של 12 חודשים המתחילה בתאריך בו נחתם ההסכם והנמשכת 12 חודשים).

- כמפורט בסעיף ‏‏3.5 העברת עובדים (כמוגדר בסעיף ‏1.42) אינה מותרת (ללא אישור המזמין).

- כל עובד שיועבר יגרע מהציון 25%.

    - חישוב ציון רמת שירות – עמידה באיוש מינימאלי (Z5,3)

| סימול | משמעות | תנאים/הערות |
| --- | --- | --- |
| I | אינדקס דרישות הביצוע המפורטות בסעיף ‏‏3.5 | i = 3 |
| Pi | משקל דרישה i באחוזים כמפורט בסעיף ‏‏3.5 | 0% Pi 100% |
| Xi | מספר ימי העבודה (ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג וחג) בהם עמד הספק במחויבות שלו לאיוש מינימאלי (בהתאם להצעתו) | בהתאם לבקרה שיבצע המנהל מטעם הלקוח מעת לעת ובהתאם לדיווח הנוכחות |
| Yi | מספר ימי העבודה בחודש (ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג וחג) |  |
| Z5,3 | ציון רמת שירות עמידה באיוש מינימאלי |  |

הציון יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z5,3=100*XiYi

ציון רמת השירות הכולל בתחום ניהול ודיווח יחושב לפי הנוסחה הבאה:

Z5=i=13Z5,i⋅P5,i

  - ציון רמת שירות - שביעות רצון

כמפורט בסעיף ‏3.6 לעיל, ציון רמת השירות של שביעות רצון מחושב כממוצע משוקלל של:

    - ציון שביעות הרצון של המשובים החמים בחודש המדידה

    - ציון שביעות הרצון של סקר שביעות רצון משתמשים (הסקר החצי שנתי האחרון שבוצע וקיימת תוצאת שביעות רצון עבורו).

    - ציון שביעות רצון מנהל.

הציון יחושב עפ"י הנוסחה שלהלן:

Z6=i=13Z6,i⋅P6,i

  - ציון רמת שירות כולל

ציון רמת שירות כולל לתפעול מערכת

חישוב ציון רמת השירות הכוללת לתפעול המערכת יחושב כממוצע משוקלל של ציוני רמת השירות בהתאם למשקולות המפורטים בסעיף ‏2.1 עפ"י הנוסחה :

Z=i=16Zi⋅Pi

- חישוב קנס

הקנס המחושב עפ"י כל אחד מהסעיפים ‏5.1 עד ‏5.6 שלהלן הנו מצטבר. לדוגמה אם חושב קנס בסעיפים ‏5.1  ו- ‏5.2 בלבד ובייתר הסעיפים עמד הספק ב SLA, ובסעיף ‏5.1   הקנס שחושב עמד על 0.5% מהתשלום החודשי ובסעיף ‏5.2 הקנס שחושב עמד על 1.0% מהתשלום החודשי, הקנס באותו חודש יעמוד על 1.5% מהתשלום החודשי.

בכל מקרה הקנס המצטבר בגין המפורט בסעיפים 5.1 עד 5.6, למעט סעיף ‏5.5.2, לא יעלה על 15% מהתשלום החודשי. אין הגבלה על הסכום הקנס המפורט בסעיף ‏5.5.2 – עמידה באיוש מינימאלי.

בחישובים שלהלן כל הקנסות מוצגים כמספר שלילי, קרי סכום הנגרע מהתשלום החודשי.

למען הסר ספק, אין קשר בין ציון רמת השירות לבין הפרס / קנס. ציון רמת השירות מהווה אינדיקציה כללית אודות מצב השירות כולו, בעוד שהקנס מחושב ברמת התקרית הבודדת.
לדוגמה ככל שבחודש המדידה ציון רמת השירות הכולל הינו 99% אך התאוששות מקריאה אחת ברמת חומרה 1 (Severity Level 1) ארכה 102 שעות, יעמוד הקנס בחודש זה על הקנס המרבי של 15% ((102-2) x 0.15% = 15%).

  - חישוב קנס בתחום זמינות המערכת (תדירות תקלות/שברים) [מדדים Z1,1 עד Z1,4]

בגין אי עמידה בכל אחד מהמדדים ישלם הספק קנס השווה ל"יחידת קנס" עבור כל נקודת חריגה (ראה פירוט של יחידת קנס לכל מדד בסעיף ‏3.1 לעיל). להלן דוגמה לחישוב הקנס :

- בחודש המדידה הראשון (מבין 3 חודשים בחלון המדידה) התרחשו 2 תקלות ברמת חומרה 1.
בחודש המדידה השני (מבין 3 חודשים בחלון המדידה) התרחשו 3 תקלות ברמת חומרה 2
בחודש המדידה השלישי לא התרחשו תקלות.

- גובה הקנס בכל אחד משלושת החודשים שווה ל:

| חודש | מספר תקלות לכל רמת חומרה (Severity Level) |  |  |  | חישוב קנס לכל רמת חומרה (Severity Level) |  |  |  | סה"כ קנס חודשי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| חודש 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1-2) x 1% =-1% | 0 | 0 | 0 | -1% |
| חודש 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | (1-2) x 1% =-1% | (1-3) x 0.5% = -1% | 0 | 0 | -2% |
| חודש 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-2) x 1% =-1% | 0 | 0 | 0 | -1% |

כל מדדי ה SLA ללא יוצא מן הכלל ימדדו מיום העלאת המערכת/ הרכיב לאוויר.

בכל הקשור למערכת החדשה בלבד, המשרד ימנע מלקנוס את הספק בגין אי עמידה במדד תדירות תקלות, למעט תקלות ברמת חומרה 1 (Severity Level 1) לתקופה אשר תימדד מיום העלייה לאוויר של תת-פרויקט (Epic), לתקופה של שני רבעונים כמפורט להלן :

א. ברבעון הראשון לא ישולם קנס בגין מדד זה (תדירות תקלות).

ב. ברבעון השני ישולם 50% מהקנס בגין מדד זה (תדירות תקלות).

החל מהרבעון השלישי ממועד עלייה לאוויר של תת-פרויקט (Epic) ישולם קנס מלא.

  - חישוב קנס בתחום התאוששות מתקלות [מדדים Z2,1 עד Z2,4]

בגין אי עמידה בכל אחד מהמדדים ישלם הספק קנס השווה ל"יחידת קנס" עבור חריגה מצטברת (שעת חריגה מצטברת או 10 שעות חריגה מצטברות בהתאם למדד ה SLA כמפורט בסעיף ‏3.2 לעיל). להלן דוגמה לחישוב הקנס:

- בתקופת המדידה התרחשה תקלה ברמת חומרה 1 (Severity Level 1).

- זמן מרבי להתאוששות מתקלה ברמת חומרה 1 עפ"י דרישות ה SLA הנו 2 שעות.

- הזמן שנדרש להתאוששות משבר ארצי זה עמד על 8 שעות.

- חריגה מהמדד שווה 6 שעות (6 יחידות).

- גובה הקנס שווה (2-8) * 0.15% (מהתשלום החודשי) = 0.9%- (מהתשלום החודשי).

במידה והיו מספר אירועים מאותו סוג, יסוכם זמן החריגה הכולל של כל האירועים לצורך חישוב הקנס (לדוגמה אם יהיו שתי תקלות שונות שחרגו מרמת השירות הנדרשת, הקנס עבור כל אחת יחושב בנפרד והקנס החודשי יהיה סה"כ הקנסות שחושבו באותו חודש במדד זה).

  - חישוב קנס בתחום ביצועי מערכת [מדדים Z3,1 עד Z3,14]

בגין אי עמידה בכל אחד מהמדדים ישלם הספק קנס השווה ל"יחידת קנס" עבור כל נקודת חריגה מהערך הנדרש מזמן ממוצע לביצועי מערכת (ראה פירוט של יחידת קנס לכל מדד בסעיף ‏3.3 לעיל). להלן דוגמה לחישוב הקנס :

- בתקופת המדידה בוצעו 20,000 פעולות שמירה.

- לאחר ניפוי 400 פעולות השמירה האיטיות ביותר (2% חריגים), זמן השמירה הממוצע עמד על 4 שניות.

- זמן השמירה הממוצע הנדרש ב SLA עומד על 3 שניות.

- החריגה מהמדד שווה שניה אחת (יחידה אחת).

- גובה הקנס שווה 1- * 0.15% (מהתשלום החודשי) = 0.15%- (מהתשלום החודשי).

  - חישוב קנס בתחום ביצוע שינויים ושיפורים

    - חישוב קנס בתחום אפיון שו"ש

עבור כל חודש יסוכם סך ימי החריגה של אפיון בקשות שו"ש מכל סוג (בכל אחד מחמשת המדדים בנפרד) שלא עמדו בדרישת ה SLA (ראה פירוט של יחידת קנס לכל מדד בסעיף ‏3.4.1 לעיל). עבור כל יום חריגה מצטבר תשולם יחידת קנס. להלן דוגמה לחישוב הקנס :

- בחודש המדידה נדרש הספק לסיים אפיון של 10 שו"שים קטנים ו- 5 שו"שים בינוניים.

- אפיון כל השו"שים הקטנים הסתיים במועד.

- אפיון חמשת השו"שים הבינוניים הסתיים עם איחור מצטבר של 10 ימי עבודה (כל אחד מחמשת השו"שים אופיין תוך 12 ימי עבודה במקום תוך 10 ימי עבודה).

- גובה הקנס (מהתשלום החודשי) שווה ל -10 x 0.025% = -0.25%.

    - חישוב קנס בתחום ביצוע שו"ש

כמפורט בסעיף ‏3.4.2לעיל, לכל שו"ש מוגדר לו"ז להשלמה עם אישור הביצוע שלו והכנסה שלו לתוכנית העבודה.

הפרמטר הנמדד הינו עמידת השו"ש בת"ע (לו"ז) שסוכמה עם המשרד ושילוב שלו בייצור במהדורה אליה התחייב הספק לאחר שעבר בהצלחה בדיקות קבלה..

עבור כל שו"ש בנפרד תיבחן העמידה שלו בתוכנית העבודה.

לדוגמה בחודש המדידה הסתיימו שני שו"שים שהיו אמורים להיות משולבים במהדורה n באיחור.

שו"ש ראשון שולב באיחור של מהדורה אחת.

שו"ש שיני שולב באיחור של שתי המדורות.

חישוב הקנס:
- בגין איחור בשילוב השו"ש הראשון בייצור (איחור של מהדורה אחת) ישולם קנס השווה ל 0.025% מהתשלום החודשי
- בגין איחור בשילוב השו"ש השני בייצור (איחור של שתי מהדורות) ישולם קנס השווה ל 2x0.025%=0.05% מהתשלום החודשי.

סה"כ קנס מצטבר בסך 0.075% מהתשלום החודשי.

  - חישוב פרס / קנס בתחום עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם

כמפורט בסעיף ‏3.5 לעיל על הספק לעמוד בדרישות תחלופת כ"א ובדרישות איוש מינימאלי (כהגדרתו בסעיף ‏0.2.31 למכרז).

    - חישוב פרס/קנס בתחום תחלופת כ"א

חישוב הפרס / קנס יבוצע בהתאם למפורט בסעיף ‏3.5 לעיל.

    - חישוב קנס בגין אי עמידה בדרישות איוש מינימאלי

בכל מקרה של אי עמידה בדרישת האיוש המינימאלי (כהגדרתו בסעיף ‏0.2.31 למכרז), הן עבור צוות פרויקט השדרוג הטכנולוגי (במהלך תקופת הדו-קיום) והן עבור צוות התפעול והתחזוקה (לאורך כך תקופת הסכם) יוטל קנס בסך 5,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לעובד למקרה.

לדוגמה:

- לדוגמה, המחויבות לאיוש מינימאלי של צוות התפעול התחזוקה בחודש מסוים הנה ל 20 עובדים.

- במועד בו נערכה בדיקת המזמין נמצא כי ישנם 15 עובדים באתר

- עובד אחד במועד זה בשירות מילואים.

- עובד שני במועד זה בחופשה שאושרה ע"י המזמין

- עובד שלישי במועד זה ביום השני של חופשת מחלה.

- סה"כ עובדים שנעדרים ללא היתר הנו 2.

- הקנס בגין בדיקה זו יעמוד על 10,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

  - חישוב פרס / קנס בתחום שביעות רצון

בגין אי עמידה בכל אחד מהמדדים ישלם הספק קנס / יהיה הספק זכאי לפרס בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף ‏3.6 לעיל. החישוב לכל אחד משלושת המדדים בנפרד.

להלן דוגמה לחישוב הקנס:

- בחודש המדידה ציון רמת שביעות הרצון של הסקר החצי שנתי הרלבנטי לחודש המדידה הנו 82%.

- ערך נדרש הוא 85%.

- גובה הקנס (מהתשלום החודשי) הנו (82-85) x 0.10% = - 0.3%.

להלן דוגמה לחישוב פרס:

- בחודש המדידה ציון רמת שביעות הרצון מנהל הנו 100%.

- הסף הנדרש לקבלת פרס הינו 95%.

- גובה הפרס (מהתשלום החודשי) הנו (100-95) x 0.10% = + 0.3%.

- איסוף נתונים ודיווח

חישוב ציוני רמת השירות בכל אחד מתחומי התפעול הנמדדים ב- SLA יתבסס על דוחות שיוגשו על ידי הספק.

להלן רשימת הדו"חות הנדרשים מהספק לצורך ניהול השירות וחישוב רמת השירות והקנס החודשי.

כמפורט בסעיף ‏3.2.7 באחריות הספק הזוכה להקים את כל הדו"חות הנדרשים ולבצע את כל האינטגרציה הנדרשת בין המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות של המשרד למערכת ה APM ולמערכות נוספות (כגון MS Azure DevOps) לצורך מדידת רמת השירות.

כל הדו"חות המפורטים להלן יהיו זמינים בזמן אמת באופן מקוון (On-Line) למנהל הפעילות מטעם המשרד או כל אחד אשר יוסמך מטעמו מכל עמדת עבודה של המשרד.

המערכת תשמר היסטוריה של מדידות ותאפשר הפקת דו"חות גם עם נתונים היסטוריים ו/או מצטברים.

עבור כל דו"ח יוכל המשתמש לבחון את התוצאות (תקן מול ביצוע בפועל) בתקופת הדוח שהוגדרה ובנוסף, עפ"י בחירתו, תהיה אפשרות להצגת התוצאה בפועל בחודש או רבעון (כל אחד משלושת החודשים בנפרד) שקדמו לתקופת המדידה שהוגדרה לצורך בחינת התנהגות על פני זמן וזיהוי מגמות.

  - דו"חות תפעוליים שמקורם במערכת ניהול השירות ומדידת רמת השירות

| # | הדו"ח | תיאור הדו"ח | מיון עפ"י | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | פירוט פניות | כל הפניות שתועדו במערכת בחתכים שונים | - סוג פניה - סטאטוס קריאות - ערוץ פניה - מתאריך - עד תאריך - אתר - קומה - יחידה ארגונית / לקוח חיצוני - פונה - צוות מטפל - זמן שחלף מפתיחת פניה - זמן שהייה של פניה בכל דרג מטפל (מוקד וצוותים נוספים במידה והועברה לטיפולם) - זמן כולל לטיפול בפניה - זמן חריגה מ SLA | הדוח נועד : - לקבלת תמונת מצב על דפוסי הפעילות של מערך השירות והצוותים. - לעקוב אחר רמת המקצועיות של צוותי הספק. - להפקת לקחים מפעילות מערך השירות. איתור חריגים הקשורים לפעילות הצוותים השונים. - הדו"ח יופק ע"י הספק עפ"י דרישה. |
|  | דו"ח תדירות תקלות | מספר תקלות עפ"י רמת חומרה (Severity Level) | - מתאריך - עד תאריך - רמת חומרה | - הדו"ח יכלול את מספר פרטי הציוד בחודש המדידה בכל אחת מהקטגוריות המפורטות במדדים Z1,1 עד Z1,4. - מקור הנתונים במערכת לניהול השירות ומדידת רמת שירות בה מתועדות כל הפניות. - הדו"ח יופק ע"י הספק אחת לחודש לפחות ויוצג במסגרת תחקור הפעילות החודשית למנהל הפעילות מטעם המשרד |
|  | איתור קריאות פתוחות בחריגה | פירוט של כל הקריאות הפתוחות שמועד סגירתן עפ"י ה- SLA עבר והן טרם נסגרו | - סוג פניה - סטאטוס קריאות - ערוץ פניה - מתאריך - עד תאריך - אתר - קומה - יחידה ארגונית / לקוח חיצוני - פונה - צוות מטפל - זמן שחלף מפתיחת פניה - זמן שהייה של פניה בכל דרג מטפל - זמן כולל לטיפול בפניה - זמן חריגה מ SLA | - איתור חריגים. - הדו"ח יופק ע"י הספק אחת ליום לפחות לצורך דיווח יומי למנהל הפעילות מטעם המשרד אודות קריאות החורגות מרמת השירות הנדרשת. |
|  | Top 10 לקוחות | דו"ח המרכז את עשרת הלקוחות שפנו הכי הרבה פעמים למוקד בפרק זמן מוגדר | - מתאריך - עד תאריך - יחידה ארגונית / לקוח חיצוני - פונה | הדו"ח יופק ע"י הספק אחת לחודש לפחות ויוצג במסגרת תחקור הפעילות החודשית למנהל הפעילות מטעם המשרד כולל המלצות לטיפול |
|  | Top 10 קטגוריות | דו"ח המרכז את עשרת הקטגוריות השכיחות לתקריות בפרק זמן מוגדר | - מתאריך - עד תאריך - קטגוריה | הדו"ח יופק ע"י הספק אחת לחודש לפחות ויוצג במסגרת תחקור הפעילות החודשית למנהל הפעילות מטעם המשרד כולל המלצות לטיפול |
|  | קריאות פתוחות יותר מ.. (לא מטופלות) | דו"ח המציג קריאות פתוחות שחורגות חריגה מוגדרת מ SLA | - מתאריך - עד תאריך | הדו"ח יופק ע"י הספק אחת ליום לצורכי בקרה עצמית והבטחה כי כל הקריאות מטופלות. |
|  | שו"שים / בקשות שינוי | דו"ח המציג שו"שים / בקשות שינוי בחתכים שונם | - מתאריך / עד תאריך. - סטאטוס (פתוח, מאושר לביצוע, בביצוע, הסתיים) - לפי Epic\Feature | הדו"ח יופק ע"י הספק אחת לשבוע לצורכי בקרה עצמית ו/או בהתאם לדרישה |

  - דו"חות רמת שירות וחישוב קנס

| מס | הדו"ח | תיאור הדו"ח | מיון עפ"י | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תדירות תקלות (Z1) | דו"ח המפרט את תדירות התקלות עפ"י רמת חומרה (Severity Level) בהתאם למפורט בסעיפים ‏3.1, ‏4.1 ו- ‏5.1 לעיל | - מתאריך - עד תאריך - מדד זמינות (Z1,1 עד Z1,4) | עבור כל מדד יציג הדו"ח לפחות את הנתונים הבאים : - תקופת המדידה הרלבנטית למדד (חודש או 3 חודשים אחרונים). - ערך מרבי מותר (Ci) - ערך מדד בפועל (Si) - משקל המדד (Pi) בציון הכולל. - ציון רמת שירות (Z1,i) - יחידת קנס למדד (Z1,i) - גובה קנס בגין המדד (Z1,i). - ציון רמת שירות משוקלל (Z1) - גובה קנס כולל בגין זמינות מערכת. |
| 2 | התאוששות מתקלות (Z2) בהתאם למפורט בסעיפים ‏3.2, ‏4.2 ו- ‏5.2 לעיל | דו"ח המפרט את ההתאוששות מתקלות עפ"י כל אחד ממדדי ההתאוששות וציון רמת השירות הכולל של התאוששות מתקלות | - מתאריך - עד תאריך - מדד זמינות (Z2,1 עד Z2,4) | עבור כל מדד יציג הדו"ח לפחות את הנתונים הבאים : - תקופת המדידה הרלבנטית למדד (חודש). - ערך מרבי מותר (Ci) - ערך מדד בפועל (Si) - משקל המדד (Pi) בציון הכולל. - ציון רמת שירות (Z2,i) - יחידת קנס למדד (Z2,i) - גובה קנס בגין המדד (Z2,i). - ציון רמת שירות משוקלל (Z2) - גובה קנס כולל בגין התאוששות מתקלות / שברים |
| 3 | ביצועי מערכת (Z3) בהתאם למפורט בסעיפים ‏3.3, ‏4.3 ו- ‏5.3 לעיל | דו"ח המפרט את עמידת המערכת ברמת הביצועים הנדרשת עפ"י כל אחד ממדדי הביצועים וציון רמת השירות הכולל של ביצועי מערכת | - מתאריך - עד תאריך - מדד ביצועים (Z3,1 עד Z3,14) | עבור כל מדד יציג הדו"ח לפחות את הנתונים הבאים : - תקופת המדידה הרלבנטית למדד (חודש). - ערך מרבי מותר לזמן ביצוע מרבי (Ci) - ערך מרבי מותר לזמן ביצוע ממוצע (ci) - ערך מדד בפועל לזמן ביצוע מרבי (Si) - ערך מדד בפועל לזמן ביצוע ממוצע (si) - משקל המדד (Pi) בציון הכולל. - ציון רמת שירות (Z3,i) - יחידת קנס למדד (Z3,i) - גובה קנס בגין המדד (Z3,i). - ציון רמת שירות משוקלל (Z3) - גובה קנס כולל בגין ביצועי מערכת |
| 4 | ביצועי בקשות שירות / שינוי בהתאם למפורט בסעיפים ‏3.4, ‏4.4 ו- ‏5.4 | דו"ח המפרט את ביצועי הספק בתחום בקשות ששינוי עפ"י כל אחד מהמדדים המפורטים בנושא ואת ציון רמת השירות הכולל בביצוע בקשות שינוי | - מתאריך - עד תאריך - מדד ביצוע (Z4,1 עד Z4,6) | עבור כל מדד יציג הדו"ח לפחות את הנתונים הבאים : - תקופת המדידה הרלבנטית למדד. - ערך מרבי מותר (Ci) - ערך מדד בפועל (Si): - מספר אפיונים / שו"שים שנדרשו מכל אחד מארבעת הסוגים. - היקף חריגה כולל בימי עבודה בכל אחד מהמדדים. - משקל המדד (Pi) בציון הכולל. - ציון רמת שירות (Z4,i) - יחידת קנס למדד (Z4,i) - גובה קנס בגין המדד (Z4,i). - ציון רמת שירות משוקלל (Z4) - גובה קנס כולל בגין ביצועי בקשות שירות |
| 5 | עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם כמפורט בסעיפים ‏3.5, ‏4.5 ו- ‏5.5 לעיל | דו"ח המציג את עמידה הספק בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם | - מתאריך - עד תאריך - מדד ביצוע (Z5,1 עד Z5,3) | עבור כל מדד יציג הדו"ח לפחות את הנתונים הבאים : - תקופת המדידה הרלבנטית למדד (חודש או 12 חודשים אחרונים). - ערך מרבי מותר (Ci) - ערך מדד בפועל (Si) - משקל המדד (Pi) בציון הכולל. - ציון רמת שירות (Z5,i) - יחידת קנס למדד (Z5,i) - גובה קנס בגין המדד (Z5,i). - ציון רמת שירות משוקלל (Z5) - גובה קנס כולל בגין אי עמידה בדרישות איוש מינימאלי ותחלופת כח אדם ההחלטה האם לבצע את החישובים במערכת ניהול השירות (CA SD) או במערכת חיצונית ולאחר מכן להזין את תוצאות החישוב למערכת ניהול השירות תתקבל ע"י המשרד במהלך תקופת החפיפה. |
| 6 | שביעות רצון משתמשים כמפורט בסעיפים ‏3.6, ‏4.6 ו- ‏5.6 לעיל | דו"ח המפרט את שביעות רצון המשתמשים | - מתאריך - עד תאריך - מדד שביעות רצון (Z6,1 עד Z6,3) | עבור כל מדד יציג הדו"ח לפחות את הנתונים הבאים : - תקופת המדידה הרלבנטית למדד (חודש או 6 חודשים אחרונים). - ערך נדרש (Ci) - נתוני הבסיס לחישוב המדד בפועל (לדוגמה עבור Z6,1 את מס' המשובים החמים בתקופת המדידה, ממוצע של ציוני משנה בתוך המשוב ואיך הסתכמו לציון הכללי וכו') - ערך מדד בפועל (Si) - משקל המדד (Pi) בציון הכולל. - ציון רמת שירות (Z6,i) - יחידת קנס למדד (Z6,i) - גובה קנס בגין המדד (Z6,i). - ציון רמת שירות משוקלל (Z6) גובה קנס כולל בגין שביעות רצון משתמשים |
| 9 | דו"ח רמת שירות כולל | מציג את ששת המדדים העיקריים של רמת השירות בתפעול מערכת | - מתאריך - עד תאריך - מדדים (Z1 עד Z6) |  |

  - דו"חות תפעוליים נוספים

כלי הפיתוח, הבדיקות ותפעול הייצור המפורטים בסעיפים ‏3.2.3.2, ‏3.2.3.3, ‏3.2.3.4, ‏3.2.5.2 ו- ‏3.2.6 בגוף המכרז, כוללים מגוון רחב של דוחות Out of the Box ויכולת להוסיף ולהקים / לפתח דו"חות נוספים.

הדו"חות המתבססים על תשתית / כלים אלו, ייקבעו במסגרת שלב האפיון המפורט והעיצוב של המערכת ויוקמו ע"י הספק הזוכה כחלק מהסל הבסיסי וללא תשלם נוסף.

  - לוח מחוונים (Dashboard)

המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השרות נדרשת לכלול לוח מחוונים (Dashboard) ודו"חות On-Line בפורמט גראפי ופורמט טבלאי שיהיו זמינים למשרד.

נתונים אלו ירוכזו ממגוון מערכות בארגון, לרבות אך לא רק, המערכת לניהול רמת השירות ומדידת רמת השירות, מערכת ה APM והמערכת לניהול הפיתוח.

מטרת לוח מחוונים (Dashboard) לתת תמונת אודות רמת השירות בארגון ותמונת מצב תפעולית בחתכים שונים בזמן אמת למנהלים שונים ברשות.

עיצוב לוח המחוונים והדו"חות ייקבע במסגרת שלב האפיון המפורט והעיצוב של המערכת ויוקמו ע"י הספק הזוכה כחלק מהסל הבסיסי וללא תשלם נוסף.

- הפרת הסכם רמת השירות

כל אחד מהאירועים הבאים ייחשב כהפרה של הסכם רמת השירות (אי עמידה בדרישות רמת השירות):

א.	משך התאוששות מתקלה ברמת חומרה 1 (Severity Level 1) כמוגדר בסעיף ‏2.3.6 לעיל חורג מ 12 שעות.

ב.	משך התאוששות משגיאת אפליקציה / "באג" ברמת חומרה קריטית (Severity level1) או חמורה (Severity level 2) כמוגדר במדד Z2,5 (סעיף ‏3.2 לעיל) חורג מ 48 שעות.

ג.	ציון רמת השירות באחד, או יותר, מתחומי התפעול הנמדדים במסגרת ה- SLA (Z1 עד Z6) קטן מ- 70% במשך חודשיים ברציפות.

ד.	הספק אינו עומד באיוש מינימאלי של כ"א בהתאם למפורט בהצעתו במענה לנספח 4.2.2 במשך 5 ימים במהלך חודש, במצטבר (סה"כ 5 ימים, אין הכוונה ל 5 ימים ברצף).

בכל מקרה של הפרת הסכם רמת השירות, המזמין רשאי לקנוס את הספק בסך של עד 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ), וזאת בנוסף לקנסות שחושבו בהתאם לאמור בסעיף ‏5 לעיל. קנס זה יחול בנוסף לתקרת הקנסות (של 15%) בגין אי עמידה ברמת השירות הנדרשת.

הגדרת הפרה של הסכם רמת השירות הינה משמעותית ליישום מנגנון האכיפה המפורט בסעיף הבא.

- מנגנון אכיפה להסכם רמת השירות

סעיף זה מפרט את דרכי הפעולה במקרים בהם הספק אינו עומד בדרישות רמת השירות המוגדרות בנספח זה. יישום דרכי הפעולה במקרים אלו הוא הדרגתי וזאת במטרה לאפשר לספק לתקן את הליקויים אשר הובילו לפגיעה ברמת השירות.

הטבלה הבאה מפרטת, מהקל אל הכבד, את הפעולות שיינקטו בכל אחד מהמקרים בהם נפגעת רמת השירות:

| אחראי | לו"ז ליישום | פעולה | אירוע |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל הפעילות מטעם הספק | 2 ימים ממועד ההפרה | מנהל הפעילות מטעם הספק ידווח למנהל הפעילות מטעם הלקוח על הגורמים לפגיעה ברמת השירות ויציג תוכנית פעולה מפורטת לפתרון הבעיה. | הפרת הסכם רמת השירות. |
| מנהל הפעילות מטעם הלקוח ידווח למנהל הפעילות מטעם הספק ויגיש לו את תוכנית הפעולה. |  | המזמין רשאי להגדיר תהליכים אשר ישפרו את רמת-השירות כנדרש. במקרה כזה, הספק יחויב במימוש התהליכים באופן מידי. | אי קבלת תוכנית פעולה לפתרון בתוך 2 ימים ו/או הפרת הסכם רמת השירות בשתי תקופות מדידה רצופות (בשני חודשים עוקבים). |
| מנהל הפעילות מטעם הלקוח ידווח למנהל הפעילות מטעם הספק | מידית. | השהיית התשלומים המגיעים לספק עד ליישום תוכנית הפעולה / ההמלצות לחלופין המשרד רשאית לפנות, על-פי בחירתו, לגורמים חיצוניים אשר ישפרו את רמת-השירות כנדרש. במקרה כזה, תקוזזנה עלות השירותים, כאמור, מהתשלומים המגיעים לספק. | אי תחילת היישום של תוכנית הפעולה/המלצות בתוך 14 ימים מהגשתם למנהל הפעילות מטעם הספק |
| מנהל הפעילות מטעם הלקוח ידווח למנהל הפעילות מטעם הספק | מידית. | הפעלת מנגנון ההיפרדות כמפורט בסעיף 21 לחוזה | אי תחילת היישום של תוכנית הפעולה/המלצות בתוך חודש מהגשתם למנהל הפעילות מטעם הספק, ו/או פיגור של חודש בסיום היישום של תוכנית הפעולה/המלצות |

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבהצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.

תצויין התקופה/ות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים  המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.