מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים

מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום 00/00/2022 , בשעה 12:00

תוכן העניינים

תוכן העניינים	2

מבוא והנחיות	3

נספח א' – חוברת ההצעה	27

נספח א'1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	34

נספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	35

נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	37

נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות	39

נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה	40

נספח א'6 - התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים	41

נספח א'7– חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע ואישור רו"ח על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים	42

נספח א'8 – מתודולוגיה מוצעת	44

נספח א'9 – תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות	45

נספח א'10 - תעודת ההתאגדות	46

נספח א'11 - נסח חברה/שותפות / תעודת עוסק מורשה	47

נספח ב' – הצעת מחיר	51

נספח ג' – הסכם התקשרות	54

נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים  	78

נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נוסח ערבות לביצוע	161

נספח ג'5 לחוזה ההתקשרות –    הצהרה בהתאם לסעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011......................................................................................................................163

נספח ג'6 לחוזה ההתקשרות – הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום........................164

מבוא והנחיות

- משרד המשפטים (להלן: "המזמין") מזמין מציעים להגיש הצעות למכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים. כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן – "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- למכרז רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם תאגיד (להלן – "המציע") העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו והמסוגלים לספק את ביצוע העבודות כאמור במסמכי המכרז.

- יובהר כי השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו אך ורק על ידי המציע הזוכה במכרז או מי מטעמו וכי למציע לא תעמוד האפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר.

- המשרד יהיה רשאי להתקשר עם מספר מציעים ולחלק את העבודה ביניהם או כל חלוקה אחרת שיבחר. המשרד אינו מתחייב להתקשר עם מי מהזוכים. ההתקשרות תבוצע בהתאם למגבלות תקציב.

- הזוכה במכרז ימנה איש קשר מטעמו אשר יהיה איש הקשר הישיר עם המשרד, יהיה אחראי וירכז את כלל השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה.

- עוד יובהר, כי בין המציע או מי מנותני השירותים מטעמו ליחידה לא יתקיימו יחסי עבודה.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

- כבר עתה יובהר כי הפעלת המכרז מותנית במעבר משרד המשפטים המתוכנן למשכן החדש בירושלים.

- הפעילות מותנית בקיומו של תקציב מתאים, ולהנחיות החשב הכללי בכל הנוגע לאופן הפעילות..

הוראות כלליות

  - פנייה זו מכילה את פרטי המכרז וחוברת ההצעה:

    - פרטי המכרז – בחלק זה מפורטים מהות הבקשה, אופן הגשת הצעות ואופן בחירת הזוכה.

    - חוברת ההצעה – נספח א' שישמש להגשת ההצעות. הצעות שלא תוגשנה על גבי טופס זה תפסלנה על הסף וכל שינוי שיתבצע על גבי טופס זה משולל תוקף ועשוי להביא לפסילת ההצעה.

  - בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

  - כל המסמכים המצורפים למסמך זה כולל פרק המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז והמזמין, ויש לראותם כמשלימים אותו.

הגדרות מושגים

| גוף ציבורי | כל גוף המנוי בסעיף 2 (א) לחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992 |
| --- | --- |
| "ההצעה" או "הצעת הספק" | הצעת הספק למכרז על נספחיה. |
| "המכרז" | מכרז פומבי זה - מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים על כל חלקיו לרבות שינויים והבהרות שיערכו בהמשך, אם יערכו. |
| "הממונה" | מי שימונה ע"י המשרד לצורך התקשרות עם הספק הזוכה. |
| "המציע" | גורם שהגיש הצעה בכתב למשרד למכרז זה. |
| "המשרד" או "המזמין" | משרד המשפטים. |
| "הספק" או "הקבלן" או "החברה" | מציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה ואשר יהיה אחראי למתן שירותי תחזוקה, תפעול וניהול למבני ומתחמי משרד המשפטים עפ"י דרישות מכרז זה. |
| "השירותים" | שירותי מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במכרז זה, לרבות נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, הדרישות הנגזרות ממנו ובתוספת התחייבויות המציע בחוברת ההצעה. |
| "חוזה ההתקשרות" | ההסכם שייחתם בין המשרד לזוכה על פי הנוסח המצורף למסמך זה נספח ג' – הסכם התקשרות להלן. |
| "חוק חובת המכרזים" | חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992; |
| "חוק עובדים זרים" | חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; |
| "חוק עסקאות גופים ציבוריים" | חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; |
| "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו", "חוק שוויון זכויות" | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013; |
| "חוק שכר מינימום" | חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; |
| מוקד או מוקד שירות | מרכז של המזמין לניהול העבודות ולקליטת ההודעות על תקלות בכל הנושאים המטופלים והפצתן לקבלן לצורך ביצוע העבודה כמפורט בסעיף 8 למפרט השירותים. |
| מוקד ממוחשב של הקבלן | מרכז אינטרנטי ממוחשב, כמפורט במפרט זה, לניהול העבודות ולקליטת ההודעות מהמזמין על תקלות בכל הנושאים המטופלים והפצתן לעובדים ולקבלנים הממונים לצורך בצוע העבודה |
| "מוקדי פעילות" | מבני ושטחי הקומות של משרד המשפטים ברחבי הארץ המשמשים את משרד המשפטים לרבות הציוד והמתקנים בהם יתבצעו שירותי התחזוקה המבנים והאתרים להם נדרש לספק את שירותי התחזוקה |
| "נציג המזמין" | נציג המזמין אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע, ינחה אותו, יבקר ויבצע הזמנות עבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז; |
| "נציג הספק" | מי שירכז מטעם הספק הזוכה את מתן השירותים למשרד. |
| "שירותי תחזוקה" | תחזוקת שטחי ומערכות המבנים כמתואר במכרז זה. |
| "תצהיר בכתב" | כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש),התשל"א-1971. |
| "תקנות חובת המכרזים" | תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. |

תמצית השירותים הנדרשים

  - העבודה נשוא מכרז זה הינה ביצוע השירותים בתחום התחזוקה, התפעול והניהול למבני ומתחמי משרד המשפטים כהגדרתם במסמכי המכרז.

  - ביצוע השירותים יתבצע במבנים ושטחי הקומות של מבני משרד המשפטים ברחבי הארץ המשמשים את משרד המשפטים לרבות הציוד והמתקנים בהם יתבצעו שירותי התחזוקה. מבנה כאמור הנו מבנה המשרת את משרד המשפטים או את הקצאת שירות מטעמו שהוקצה למשרד בהתאם לדין או ע"י הדיור הממשלתי או כל גורם מוסמך אחר לרבות המשרד עצמו, שנועד לשרת בהווה או בעתיד, באופן קבוע או ארעי, את משרד המשפטים או גורם אחר מטעמו.

  - השירותים יינתנו עבור כלל המבנים של משרד המשפטים ברחבי הארץ. המשרד שומר לעצמו את הזכות להרחיב את השירותים לאתרים נוספים של המשרד.

  - מפרט השירותים, השירות ושיטת העבודה הנדרשים לביצועו של מכרז זה מפורטים בנספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים.

לוח זמנים לעריכת המכרז

| פעילות | תאריך |
| --- | --- |
| פרסום המכרז | 23/01/2024 |
| מועד אחרון לרישום לכנס הספקים ולסיורים | 20/02/2024 עד השעה 12:00 |
| מועד קיום כנס הספקים עם סיור בבית הדר-דפנה, ת"א | 22/02/2024 בשעה 10:00 |
| מועד קיום סיור בית מע"צ - ירושלים | 25/02/2024 בשעה 11:00 |
| המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות | 07/03/2024 עד השעה 12:00 |
| המועד האחרון למענה לבקשות ההבהרה | עד ליום ה-17/03/2024 |
| מועד תחילת הגשת הצעות | ביום 20/03/2024 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | עד ליום 07/04/2024, בשעה 12:00 |
| תוקף ההצעה הצעה | 01/10/2024 |

המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. באחריות המציעים להתעדכן באתר מנהל הרכש או באתר המשרד בדבר שינויים במועדים.

    - השתתפות בכנס ספקים וסיורים בשני מבנים - חובה.

      - מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז חייב להשתתף בכנס הספקים ובשני הסיורים.

      - הכנס יתקיים בבית הדר – דפנה ת"א במועד המצוין בטבלה לעיל.

      - בתום הכנס יערך סיור במבנה הדר דפנה ת"א.

      - סיור בבית מע"צ ירושלים יתקיים בהתאם למועד המצוין בטבלה לעיל.

      - כמו כן, לרישום לכנס הספקים ולסיורים יש לפנות לתיבת מייל מכרז בכתובת: michraz@justice.gov.il  המציע יצרף בבקשתו את שמות המשתתפים מטעמו, צילום של תעודת הזהות/רישיון נהיגה של המשתתפים ומספרי טלפונים מעודכנים.

      - באחריות נציג המציע לדאוג לתיעוד השתתפותו בכנס הספקים ובשני הסיורים, באמצעות רישום פרטיו.

      - ביקור באתרים יבוצע באופן מודרך, פרטים מדויקים יינתנו בהמשך.

      - באחריות המציע לקבל שני אישורים מהנציג של המזמין על השתתפותו בכנס הספקים ובסיור בבית הדר דפנה – ת"א וכן אישור על השתתפותו בסיור באתר בית מע"צ ירושלים. העדר אישורים כאמור עלול להביא לפסילת המציע.

      - המזמין מבהיר למציעים כי כל התייחסות או תשובה, אשר ניתנו בעל פה בסיור באתר הינה בגדר הבהרה כללית בלבד ואינה מחייבת את המזמין.

      - מציעים המבקשים לקבל תשובות, נדרשים להעלות את שאלותיהם לכתובת המייל המופיעה בסעיף 12.3, תשובות המשרד יינתנו במסגרת המענה לשאלות ההבהרה באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים להלן.

תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות הראשונה תהיה עשרים וארבעה חודשים. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה או בתקופות נוספות, ובסה"כ תקופת ההתקשרות כולל האופציות לא תארך יותר מחמש (5) שנים.

  - הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תהיה בהודעה בכתב של מורשי החתימה מטעם המשרד.

  - מבלי לגרוע מהאמור, ששת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירות. באם בתום תקופה זו לא יהיה המשרד שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה לאלתר ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. מודגש כי הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי המשרד באמצעות ועדת המכרזים לפנות למציע שדורג הבא אחרי הזוכה להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים.

תנאי סף

  - תנאי סף מנהליים

    - המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין ומהווה ישות משפטית אחת.

- על המציע לצרף תעודת ההתאגדות של התאגיד ונסח חברה /שותפות לשנת 2024 ואישור עו"ד/רו"ח לגבי זהות מורשה החתימה של התאגיד. לא ניתן להגיש הצעה על ידי שותפות שאינה רשומה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. יש לצרף התעודה בנספח א'10.

- עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה - יש לצרף התעודה בנספח א'11

    - המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), לרבות:

      - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

      - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום (ותשלומים סוציאליים) ובדבר קיום חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במשך תקופת ההתקשרות, כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ובהתאם לנוסח המופיע בנספח א'1 למכרז.

    - המציע יצהיר בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח נספח א'2 למכרז.

    - המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית) חתומות ע"י המציע.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בנוסח נספח א'13 הצהרה כללית.

    - לא קיים חשש לקיומו של המציע עסק חי

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספח א'7

    - הספק יידרש להיות בעל רישיון לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א.

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א

    - השתתפות בכנס ספקים וסיורים בשני מבנים - חובה.

- על המציעים להציג שני אישורים ממטעם נציג המזמין המעידים כי נכח בכנס ובסיורים כדלהלן: האחד, על השתתפותו בכנס הספקים ובסיור באתר בית הדר-דפנה, ת"א. והשני, על השתתפותו בסיור באתר בית מע"צ ירושלים

  - תנאי סף מקצועיים

מציע

על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו

    - מחזור כספי - למציע מחזור כספי שנתי בתחום אחזקת המבנים ומערכותיהם של 3,000,000 (שלושה מיליון) ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2021-2023.

- חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע יצורף כנספח א'7 לחוברת ההצעה

    - למציע ניסיון של 3 שנים במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז באספקת שירותי אחזקה של שטחים משותפים ושטחים פנימיים של הדיירים, כולל המערכות באותם מבנים, העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

      - מבנה אחד המשמש משרדים, ששטחו לפחות 8,000 מ"ר.

      - שלושה בניינים נוספים ששטח כל אחד מהם לפחות 2,500 מ"ר (לא כולל המבנה שהוצג בסעיף 6.2.2.1).

      - שירותי אחזקה לבניינים ששטחם הכולל לפחות 25,000 מ"ר (כלומר סה"כ שטח כלל הבניינים שתוחזקו באותה שנה).

      - תחזוקת המבנים ניתנה בלפחות שני מחוזות שונים בהתאם למפת מחוזות ונפות המצורפת לנספח א'12

- ניסיון המציע יפורט בתצהיר המצורף בסעיף ‎8 לחוברת ההצעה.

    - המציע מעסיק לפחות 15 עובדים מקצועיים ב 100% משרה.

יובהר כי לצורך סעיף זה "עובדים מקצועיים" – חשמלאים, שרברבים, טכנאי מיזוג אויר, עובדי תחזוקה.

יובהר כי לצורך סעיף זה יוכרו אך ורק שכירים אצל המציע ולא קבלני משנה או עובדים בחשבונית.

- המציע יצהיר כאמור בסעיף 8.4 לחוברת ההצעה

מנהל לקוח

המציע יעמיד מנהל לניהול וביצוע כלל המשימות הכרוכות בהתקשרות זו. יובהר כי מנהל הלקוח לא יהיה אחד מאנשי הצוות המנויים במפרט השירותים.

    - בעל תעודת טכנאי קירור ומיזוג / בעל תעודת חשמלאי מוסמך.

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע תעודת טכנאי קירור ומיזוג בתוקף.

    - בעל ניסיון בניהול 8 מבנים לפחות, ב-3 השנים מתוך ה 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, באספקת שירותי אחזקה של שטחים משותפים ושטחים פנימיים של הדיירים בהיקף מצטבר של לפחות 10,000 מ"ר.

- לצורך הוכחת סעיף זה ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎9 לנספח א' – חוברת ההצעה.

דרישות נוספות

  - המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎3 לנספח א' למכרז.

  - המציע יתחייב לעשות שימוש בתוכנות מקוריות בלבד במסגרת אספקת השירותים נשוא המכרז. לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות וזאת על גבי הטופס המצורף נספח א'3 למכרז.

  - המציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על טופס הגשת ההצעה (נספח א') יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום על ידי עורך דין בדבר מורשי החתימה המורשים לחייב את המציע, בנוסח נספח א'4. מובהר כי אם המציע הוא שותפות לא רשומה, האישורים הנדרשים על פי  המכרז יינתנו על שם השותפות או על שם אחד מהשותפים.

  - המציע יצרף להצעתו התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע (נספח א'6

  - המציע יצרף להצעתו מתודולוגיה מוצעת לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות נספח א'8.

  - ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה – המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנה שקדמה לשנה שבה מוגשת ההצעה. המציע אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע נסח חברה/שותפות עדכני המעיד כי החברה איננה חברה מפרה או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, כמו כן היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת: www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

  - כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז.

  - סיורי רשות בתיאום עם נציג המזמין:

    - פרקליטות מחוז ירושלים עוזי חסון

    - בית המכון לפריון עבודה סנגוריה ת"א

    - אגרון

מציע שהוא עסק בשליטת אישה

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

אמות מידה

  - בחינת ההצעות תיעשה על סמך בדיקת איכות ההצעות והצעות המחיר, לפי המשקולות להלן:

    - איכות – 40%

    - הצעת המחיר – 60%

  - הבחינה תעשה בארבעה שלבים:

    - בשלב א' תיבדק שלמות ההצעה ועמידת המציעים בתנאי הסף.

    - בשלב ב' יחושב ציון האיכות הכולל למציעים והצעותיהם.

    - בשלב ג' תיבחן הצעת המחיר.

    - בשלב ד' יחושב הציון המשוקלל של ההצעה ויקבע הזוכה.

  - שלב א': בחינת עמידה בתנאי סף

    - בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות (למעט הצעות המחיר) אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט בסעיף ‎4 לעיל, ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות כפי שמוצג בסעיף ‎5.3.

    - בחינת הצעות חסרות

      - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

      - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם הדרוש לשם קבלת החלטה במכרז זה על פי הפרמטרים הקבועים בו בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז – הכל בכפוף להוראות התכ"מ, להוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

      - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לבקשות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

    - רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב השני של בדיקת ההצעות.

  - שלב ב': בחינת איכות ההצעה (לפי המשקל בסעיף ‎9.1.1 לעיל)

    - המזמין יבדוק ראשית את איכות ההצעות בפרמטרים 1-4 בטבלה שבסעיף ‎9.4.3 להלן. רק 5 המציעים בעלי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בפרמטרים אלו, יזומנו לראיון.

    - על אף האמור בסעיף ‎9.4.1 לעיל, המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן לראיון מציעים נוספים, אשר הניקוד המצטבר שלהם בפרמטרים 1-4  (מתוך 70%), נמוך במצטבר בלא יותר מ-10% מציון ההצעה בעלת הניקוד החמישי בגובהה בפרמטרים 1-4.

    - להלן פירוט הקריטריונים שעל פיהם ינוקדו ההצעות האיכותיות:

| מס"ד | פרמטר | פירוט | משקל |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ניסיון המציע | על כל מבנה נוסף שיציג המציע העומד בתנאי הסף 6.2.2.1 יקבל המציע 2.5 נק' ועד למקסימום 10 נק' | 30% |
|  |  | על כל בניין נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף 6.2.2.2 יקבל המציע 2.5 נק' ועד למקסימום 10 נק' |  |
|  |  | על כל 5,000 מ"ר נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף 6.2.2.3 יקבל המציע 2.5 נק' ועד למקסימום 10 נק'. |  |
|  | ניסיון מנהל הלקוח | על כל 2,500 מ"ר נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף 6.2.5 יקבל המציע 5 נק' ועד למקסימום 15 נק'. | 15% |
|  | מתודולוגיה מוצעת (תכנית עבודה) | המתודולוגיה המצורפת כנספח א'8. המתודולוגיה לא תעלה על 10 עמודים. תנוקד על בסיס הפרמטרים הבאים: - מקצועיות – ירידה לפרטים ויסודיות, יצירתיות והתייחסות לכלל הדרישות במפרט השירותים – 5% - התאמת האמצעים, התשומות והשירותים המוצעים להיקף הפרויקט לרבות שימוש בקבלני משנה אם יידרש – 5% - זיהוי ומיפוי האתגרים ומתן מענה לתרחישים בלתי צפויים – 5% - יעילות תכנית העבודה והמערכות הממוחשבות – 5% - התרשמות כללית – 5% | 25% |
| חמש ההצעות בעלות הציון הגבוה ביותר כאמור בסעיף ‎9.4.1 יעברו לשלב הריאיון: |  |  |  |
|  | ראיון למנהל המציע ומנהל הלקוח | מנהל המציע ומנהל הלקוח המוצע יזומנו לראיון עם נציגי המזמין. המציע ינוקד בהתאם לפרמטרים הבאים בראיון: - ניסיון והיכרות של המציע ומנהל הלקוח בביצוע פרויקטים דומים – 5% - התייחסות מקצועית למתודולוגיה המוצעת, הבנה מלאה ומעמיקה של הפרויקט ומתן מענה לקשיים ואתגרים צפויים – 5% - יכולת ניהולית של מנהל הלקוח והנעת עובדים ותהליכים – 5% - יחסי אנוש, קואופרטיביות ושירותיות – 5% - התרשמות כללית – 10% | 30% |
|  | סה"כ |  | 100% |

    - מובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי או מטעה.

    - כן שומר לעצמו המזמין את הזכות לפנות ללקוחותיו של המציע, בין אם צוינו ובין שלא צוינו בהצעתו, לצורך התרשמות מניסיונו ו/או ניסיון מנהל הפרויקט המוצע מטעמו כפי שפורט בהצעה לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

  - שלב ג': קביעה של ציוני המחיר (לפי המשקל בסעיף ‎9.1.2 לעיל)

    - לאחר אישור ועדת המכרזים את ציוני האיכות, ייפתחו מעטפות המחיר של מציעים שקיבלו ציון 70% ומעלה (מתוך 100%) בציון האיכות ואשר עברו לשלב הריאיון בלבד,  ותשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע על פי המשקולות המפורטים ב

    - נספח ב' – הנחיות למילוי טופס הצעת מחיר.

    - יחד עם זאת, במידה ויהיו פחות מ-3 הצעות שיעמדו בציון הסף, ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע ציון סף נמוך יותר, אך לא פחות מ-60%.

הצעת המחיר הכוללת = (A*60%) +(B*30%) + (C*10%)

כאשר:

A= הצעת מחיר עבור פרק 1 – עבודות מנהלה, צוות קבוע ומנהלה

B= הצעת מחיר עבור פרק 2 – תוספת עבור חלקים וחומרים לפי בניינים

C= הצעת מחיר עבור פרק 3 – תמחור עבודות מיוחדות

    - ציון הצעת המחיר של המציעים יחושב בהתאם לנוסחה שלהלן:

N=P(j)P(i)*100

כאשר:
N = ציון ההצעה הנבחנת

P(i) = ההצעה הכוללת הזולה ביותר

P(j) = ההצעה הכוללת הנבחנת

    - יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעת המחיר, לא יהיה זכאי הספק הזוכה לכל תשלום או הטבה בגין מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפונים, נסיעות, דואר, ביול, צילומים הדפסות וכיו"ב.

  - שלב ד': חישוב הציון המשוקלל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

    - הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות בהתאם למשקולות שבסעיף ‎9.4 למכרז וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎9.5 למכרז) בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

| ) | P | X | 60% | ( | + | ) | Q | X | 40% | ( | = | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T – הציון המשוקלל הסופי של מציע.

P – ציון המחיר המשוקלל של מציע.

Q – ציון האיכות המשוקלל של המציע.

    - ההצעה בעלת הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תזכה במכרז.

    - יודגש כי אין המשרד מתחייב לבחור את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות שבהליך, וזאת בהתאם להוראות תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים.

  - במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית לבצע הליך תחרותי נוסף, לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים המוצעים, לפצל את הזכייה, לעשות הגרלה בה יבחר הזוכה והכול כראות עיניה.

    - המזמין רשאי, אך לא חייב, לקיים הליך תחרותי נוסף, בכל אחד מהמקרים הבאים:

      - במקרה שהצעת המחיר של ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, חורגת מהתקציב של המשרד למתן השירות / רכש הטובין.

      - מקום בו לשני מציעים או יותר ציון משוקלל זהה או בפער המצדיק לדעת הועדה יתקיים הליך תחרותי נוסף.

    - במידה והוחלט לקיים הליך תחרותי נוסף, המשרד יודיע למציעים על מועד אחרון להגשת הצעות מחיר משופרות. במידה ויחליט מציע לא להגיש הצעה מיטבית, תחשב הצעת המחיר המקורית שהגיש.

    - למשרד שמורה הזכות לקיים הליך תחרותי נוסף לכל הרכיבים המופיעים בטופס הצעת המחיר או לחלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי.

    - לאחר ביצוע ההליך, ייערך שקלול נוסף בהתאם להצעות המחיר המיטביות שהוגשו, במידה והוגשו, וציון זה יקבע לצורך הכרזה על זוכה.

תנאי מתן השירותים על ידי ספק השירותים

  - השירותים יינתנו על ידי הספק הזוכה בהתאם לצורכי המזמין ולשביעות רצונו. הספק או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם על פי הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד או מי מטעמו.

  - הספק הזוכה יחל להעניק את השירותים מיד לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות והנפקת הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמין.

מנגנון התמורה

  - התמורה הכספית אותה יהיה זכאי נותן השירותים לקבל מאת המשרד בקשר עם מתן השירותים ובכפוף למילוי התחייבויותיו בהתאם לביצוע בפועל של שירותים שיספק למשרד בהתאם להצעת המחיר המפורטת בהצעת נותן השירותים, שזכתה כהצעה הזוכה.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, ובהתאם לדרוש על פי כל דין ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות וכל תשלום הכרוך בשירות אשר לא הוחרג במפורש בהסכם זה או בנספחים לו.

  - כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי נותן השירותים כמפורט במסמכי המכרז ועל גבי טפסים שיקבע המשרד, בצירוף חשבון /חשבונית מס כדין בהתאם להוראות רשות המיסים ובהתאם לביצוע השירותים בפועל. החשבון/ החשבונית בצירוף האסמכתאות לבצוע השרות יוגשו לידי חשב משרד המשפטים או נציגו באמצעות הנציג. תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות על ידי נותן השירותים, לרבות אישורים כי נותן השירותים מנהל ספרים כדין ורשום כעוסק מורשה / פטור במס ערך מוסף.

  - כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של הנציג, בכפוף לאמור לעיל. היה והנציג לא יאשר כי השירות בוצע על ידי נותן השירותים או יאשר כי השירות בוצע על ידי נותן השירותים באופן חלקי בלבד או באיחור ישולם חלק יחסי.

  - כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו, בהתאם להוראת תכ"מ 1.4.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות".

  - על אף האמור לעיל, התשלום האחרון על חשבון התמורה ישולם לנותן השירותים רק לאחר שהמשרד אישר כי נותן השירותים עמד בכל התחייבויותיו על בסיס המכרז והסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנקוב בחשבון הינו סופי ומוחלט, ולא יתווספו עליו הפרשים כלשהם או ריבית או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד מועד התשלום בפועל.

  - איחור בהגשת החשבון או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת ביצוע משימה או שלב שנקבע בהוראה לביצועה שנגרם בגינו של נותן השירותים, לא יזכה את נותן השירותים בהצמדה בכל הנוגע לתקופת האיחור.

  - שירות כל שהוא שיינתן על ידי נותן השירותים שלא על דרך הזמנתו על ידי מי שהוסמך לכך על פי הוראות ההסכם – לא תשולם בעדו תמורה.

  - אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למשרד חשבון מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו (להלן: "דרישת תשלום"). בידי המשרד הרשות כאמור לעיל, לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

  - לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

  - חשבונית המס המועברת תיבדק ובמידה וימצא שהתמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת, התמורה בגינה תועבר לזוכה בשקלים חדשים במועד הפקת ההזמנה על ידי המשרד ובתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו במועד הפקת ההזמנה. אחרת, תוחזר חשבונית המס והזוכה יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

  - נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום ביתר שקיבל מהמשרד בערכו הריאלי

  - ככל שהמשרד יזמין מהספק עבודה על פי שעות, עבור ביצוע שעות עבודה לפי התעריף האמור בסעיף 11.17 להלן, הספק יגיש מדי חודש חשבונית לתשלום עבור כלל השעות שבוצעו באותו החודש.

  - דירוג היועץ על פי הוראת תכ"מ 8.1.1 של כל עובד מטעם הספק ייקבע על ידי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הספק יעביר למשרד את המידע הנדרש לצורך קביעת הדירוג.

  - ככל שיחול עיכוב משמעותי באכלוס הבניין מסיבות שאינן בשליטת הספק, המשרד, ע"פ שיקול דעתו, יהיה רשאי לשלם תשלום חלקי משלב שלא הושלם בשל העיכוב הנ"ל.

  - ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) והוראת תכ"מ 1.4.0.2, חשבוניות יועברו לאישור ולתשלום, חתומות דיגיטלית באמצעות פורטל הספקים הממשלתי בלבד.

  - התשלום יהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה. לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לתעריף המופיע בהצעת המחיר של המציע.

  - יובהר כי לא ישולם תשלום נפרד למנהל הפרויקט אלא חלק מהסכום לו זכאי הספק על פי הצעת המחיר.

  - התמורה תוצמד כמפורט בסעיף ‎0 להסכם ההתקשרות. ‎0

פרסום המכרז ומתן מענה לשאלות הבהרה

  - מסמכי המכרז, הודעות, פרסומים ועדכונים הקשורים לו מפורסמים באתר האינטרנט של מנהל הרכש בכתובת:	 https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx 
על המציעים מוטלת האחריות לקרוא את מפרט המכרז על כל נספחיו, וכן להתעדכן מעת לעת אודות הפרסומים והעדכונים המתפרסמים באתר האינטרנט כאמור, לפני הגשת ההצעה ולאחריה.

  - פניות ו/או בקשות הבהרה ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת למכרז יש להעביר בדואר אלקטרוני, במסמך WORD בלבד (לא יתקבלו מסמכים סרוקים או בפורמט PDF), לאיש קשר אך ורק בדוא"ל שכתובתו michraz@justice.gov.il לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבראשית המכרז.

  - על השואל לציין בבירור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה. השאלות יוגשו במסמך WORD בלבד בהתאם לטבלה שלהלן:

| מסמך | נושא | מספר סעיף במסמכי המכרז | מספר עמוד | שאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - יובהר, כי רק שאלות בכתב שנשלחו אל כתובת המייל לעיל יזכו למענה ורק תשובות בכתב יחייבו את המשרד.

  - הפניות תכלולנה את פרטי הפונה, לרבות מספר טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה.

  - התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של  מנהל הרכש הממשלתי בכתובת שצוינה לעיל, בעילום שם, ללא ציון שם הפונה.

  - כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך התשובות אינה מחייבת את המשרד. באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

  - התשובות שתתפרסמנה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  - מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למשרד הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

  - ועדת המכרזים רשאית לא להתייחס לפנייה מסוימת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  - כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

אופן הגשת ההצעות

  - כללי:

    - על המציע למלא את הטפסים והנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף הנספחים המצורפים.

    - המציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה מטעמו בתחתית כל עמוד במכרז. הגשת ההצעה חתומה כאמור תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עמו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות ובמומחיות. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לדרישותיו.

  - הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין בהודעה שתפורסם בעמוד פרסום המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי (להלן: "דף המכרז") דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות שפרסם המזמין בדף המכרז.

  - קישור למערכת לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה ולהגיש את הצעתו במכרז, נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת שאלות והצעות" בדף המכרז, אשר יעביר אותו למערכת.

  - הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים:

    - הזדהות של מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

    - הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום.

  - פעולות במערכת ההזדהות:

    - מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת תהליך ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

    - מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

    - בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100)

    - פרטים נוספים על אודות הליך ההרשמה מפורטים בקישור זה.

    - לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

  - פעולות במערכת יהלום

    - מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה או שי לו הערות, יוכל לבצע זאת כל עוד לא חלף מועד אחרון לשאילת שאלות הבהרה והערות, באמצעות לחיצה על כפתור "שאלות הבהרה". המציע ימלא עבור כל שאלה את מס' הפרק/נספח ומס' הסעיף.

    - במסגרת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולעלות למערכת את הקבצים הנדרשים, בהתאם להוראות המכרז.

    - לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח לך למציע גם במייל. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת.

    - מציע  יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעה.

    - במידה ולאחר שהוגשו הצעות בתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז (למעט שינוי במועדי המכרז), הצעות שהיו בתיבה יבוטלו ויעברו למצב טיוטה. ומציע המעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים ידרש לבצע הגשה מחדש.

    - לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

    - במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות כגון:

      - ניתן לעלות עד 10 קבצים כאשר גודל מקסימלי של כל קובץ (עד 15MB).

      - פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש (20 דקות ל-time out)

      - מגבלות טכניות נוספות. על מנת להכיר את שאר מגבלות המערכת באחריות מגיש ההצעה לקרוא, מבעוד מועד, את המדריך להגשת הצעות באמצעות תיבת מכרזים דיגיטלית. בנוסף לרשותו של מגיש הצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש הצעות בהצלחה.

    - לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 במייל: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3

    - בפניה יש לציין את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

    - זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד.

      - מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות.

      - מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר נשארו פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

  - על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

    - על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד.

    - למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

  - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג בשפה העברית.

  - רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים בעת פתיחתה תילקחנה בחשבון.

  - המשרד לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המשרד רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל טענה, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמשרד, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז

  - ההצעות יעמדו בתוקף עד 90 יום מיום הכרזה על הזוכה, המציע יאריך את תוקף ההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת המזמינה, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

שינויים והסתייגויות

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;

  - לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה;

  - לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

  - המציע ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

  - הזוכה לא יעשה כל שימוש שאינו חלק מביצוע של הסכם התקשרות זה בנתון ו/או מידע אליו הוא נחשף במהלך ביצוע של הסכם התקשרות זה והכול כאמור בנספח ההתחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.

  - נותן השירותים מטעם הזוכה ישמור בסודיות כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של הסכם התקשרות זה גם ממעסיקו (להלן הזוכה) או מעמיתיו לעבודה, אלא אם התקבל אישור בכתב מהמזמין למסירת הנתון ו/או המידע.

  - בסיום ההסכם עם המציע, מתחייב המציע להחזיר ליחידה או למי שהמשרד יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההסכם.

  - כל עובד או מי מטעמו של המציע יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות לפי נוסח נספח א'6. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

  - מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס על-ידי המשרד על-ידי חילוט הערבות הבנקאית שימציא ליחידה לביצוע ההסכם. בנוסף על חילוט הערבות המזמינה תהא רשאית לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שתראה לה כנכון. כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית על פי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  - המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ליחידה בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע). ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

  - יודגש כי על מציע זוכה תוטל האחריות לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 והתקנות על פיו, בכל האמור במאגרי המידע אליהם יהיה קשור, ואלו שייווצרו זמנית מתוקף התקשרות זאת, בעת ביצוע הבדיקות אצלו. כל זאת על פי הנחיות אחראי אבטחת מידע ביחידה.

  - המציע מתחייב שלא לתת לעובדיו היתרי גישה למאגרי המידע אם הם אינם מורשים, נדרשים, ו/או מחויבים מתוקף עבודתם במסגרת התקשרות זאת.

סיווג ביטחוני

  - משרד המשפטים הינו גוף ממשלתי הכפוף להנחיות ביטחון שונות. פעילות המבוצעת במשרד או עבורו מחייבת עמידה בדרישות סיווג ביטחוני ולעיתים נדרשים אישורי ביטחון נוספים טרם ביצועה והתנהלות על-פי הוראות קצין הביטחון.

  - בדיקת סיווג ביטחוני תבוצע על ידי המשרד למי מטעם הזוכה שיהיה מעורב במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה.

  - זוכה נדרש למסור את פרטי כל המעורבים מטעמו במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה בציון תפקידם.

  - ככלל רמת הסיווג הביטחוני בה נדרש לעמוד מי מטעם הזוכה כאמור, היא רמה 5. ברמת זו, הסיווג ייעשה באמצעות המשרד וללא חיוב כספי של הזוכה.

  - עם זאת, ייתכן ובמקרים מיוחדים תידרש רמת סיווג גבוהה יותר ועל המציע להיערך בהתאם. ככל והמשרד יידרש לנותן שירות בעל רמת סיווג גבוהה מרמה 5 ונותן השירות מטעם הזוכה יידרש לעבור תהליך סיווג למטרה זו, תהליך הסיווג יבוצע על ידי המשרד.

  - למען הסר ספק, קביעת רמת הסיווג הנדרשת תקבע ע"י אגף הביטחון במשרד המשפטים.

  - מי מטעם הזוכה שלא יעמוד בדרישות הסיווג והביטחון של המשרד או יסרב להוראות קצין הביטחון, לא יורשה לפעול במימוש התחייבויות הזוכה על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי מטעם הזוכה מעורבות כאמור וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אין בהחלטה שלא להרשות פעילות כאמור מכל סיבה שהיא בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז ובכללן השמת גורם אחר במקום הגורם שנפסל וזאת בפרק זמן סביר.

אבטחת מידע

  - אופי פעילות משרד המשפטים מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

  - חל איסור מוחלט על הזוכה לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לכל דין.

  - לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע, על הזוכה לקבל את אישור אגף החירום, ביטחון מידע והסייבר במשרד המשפטים בטרם תחילת אספקת השירות נשוא מכרז.

  - עמידת הזוכה בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הזוכה או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את המשך ההתקשרות עם הזוכה וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

  - על הזוכה חל איסור להעביר מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ומתן השירות נשוא מכרז זה, או כל מידע אחר השייך למשרד לצד ג' כלשהו. על הזוכה חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות נשוא מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה.

  - הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במהלך ביצוע השירות ובסיום ביצוע השירות נשוא מכרז זה,  ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

  - הזוכה יתחייב לעבוד במערכות המשרד (הן ממוחשבות והן שאינן ממוחשבות) ע"פ נהלי המשרד.

  - הזוכה יתחייב למנוע גישה לגורמים בלתי מורשים למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הזוכה או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה.

  - חל איסור על הוצאת כל מידע (בכל צורה) ו/או רכיב (בין שאוגר מידע ובין שאינו אוגר מידע) ללא אישור בכתב של הגורם המוסמך במשרד.

  - הזוכה נדרש לדווח באופן מידי למשרד במקרה של תקלת אבטחת המידע מכל סוג לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לזוכה. במקרה של תקלת אבטחת מידע, על הזוכה לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבקר את המחשבים ו/או מערכות המידע של הזוכה בהן נמצא מידע שהתקבל מהמשרד או נוצר במהלך ההתקשרות. על הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - פיקוח מטעם המשרד לא ישחרר את הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע בהתאם לתנאי מכרז זה.

  - בתום ההתקשרות יחזיר הזוכה למשרד כל מידע מכל סוג שהוא שהצטבר בידיו או נוצר, אם הצטבר, במהלך מתן השירות נשוא מכרז זה.

שרשרת האספקה

  - בהתאם למתודולוגית מערך הסייבר הלאומי בנושא שרשרת האספקה, הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה C לקטגוריית "דרישות רוחביות". לצורך הפקת הדו"ח יש להיכנס לאתר: https://grc.cyber.gov.il/scripts/manage/login.aspx  (גרסה 1.4 של שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה של מערך הסייבר הלאומי) ולהפיק דו"ח אותו נדרש לצרף להצעה.

  - במידה וישנן תקלות ניתן לפנות לטלפון 119 (ה-CERT הלאומי) לקבלת סיוע בהפקת הדו"ח.

עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכירת הוועדה.

התחייבויות המציע הזוכה

  - חוזה התקשרות:

    - מציע שנבחר כזוכה ואשר יוזמן על ידי המשרד להתקשר עמו, יחתום בחתימה מלאה על ההסכם המצורף כנספח ג' – הסכם התקשרות (להלן – "חוזה ההתקשרות") לפניה זו. ההסכם ייחתם על ידי הזוכה בתוך 14 ימים מיום שנשלח אליו החוזה הסופי על ידי המשרד בצירוף כל הנספחים להסכם החתומים ומתאים כנדרש.

    - לא העביר הזוכה את ההסכם למשרד כשהוא חתום כאמור לעיל, יהא המשרד רשאי (אך לא חייב) לבטל את זכייתו ולהתקשר עם מציע אחר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

    - מובהר בזאת כי אין בהודעת המשרד למציע, שהצעתו נתקבלה כהצעה הזוכה, כדי ליתן תוקף להתקשרות בין הצדדים וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק עם חתימת ההסכם על ידי כל הצדדים, ובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות והנפקת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמינה.

  - ערבות ביצוע:

    - כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בהיקף של 5% מהיקף השירות המשוער על פי החלטת המזמין.

    - ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג' להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות.

    - נוסח להמחשה מצורף כנספח ג'2 (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

    - הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

    - גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

    - תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

    - המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

    - לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

  - ביטוח

    - ראה סעיף ‎16 בנספח ג' להסכם ההתקשרות.

  - הצהרה בדבר ניגוד עניינים

    - הספק הזוכה ימציא למשרד הצהרה עדכנית בנוסח המופיע נספח א'6 – התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים בעת החתימה על הסכם ההתקשרות.

  - פורטל הספקים הממשלתי

    - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

    - יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

פיקוח ובקרה מטעם המזמין

  - המציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם.

בחירת כשירים נוספים

  - במקרה של הכרזה על זוכה אחד כ"זוכה ראשון", המזמין רשאי לקבוע כי המציע שהצעתו דורגה במקום השני יוגדר כ"כשיר שני" ובהתאם ייבחר "כשיר שלישי".

  - במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם ה"כשיר השני" או "הכשיר השלישי".

  - במידה ויתקשר המזמין עם "הכשיר השני" (והשלישי בהתאמה) לפי האמור לעיל, יחולו על התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה, לרבות תקופת הניסיון. במידה והמזמין יתקשר עם  "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי"  במועד בו הצעתו תקפה בהתאם לתוקף ההצעות המפורט בסעיף ‎‎14 לעיל, הכשיר השני או הכשיר השלישי יהיה מחויב להתקשר עם המזמין. במקרה שהסתיים תוקף תקפות ההצעות תותנה ההתקשרות עם "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי" בהסכמתו.

זכויות המשרד לפי מכרז זה

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.

  - המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המשרד רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כראוי.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לבקש השלמות של מסמכים או פרטים שלדעת ועדת המכרזים אין בהשלמתם כדי לפגוע בעקרון השוויון ו/או לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

נספחים

- נספח א' – חוברת ההצעה

מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |
| --- | --- |
| חתימת המציע |  |

טופס הגשת הצעה

לכבוד

משרד המשפטים

מדינת ישראל

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בסעיף ‎20 למכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, היא של ועדת המכרזים של המזמינה אשר תפעל בעניין זה על פי  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

- פרטים על המציע (ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטיים):

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות, שותפות לא רשומה, עצמאי, מלכ"ר): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - שם איש הקשר למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

חתימת המציע:

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה |

אישור עורך דין

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימת עו"ד |

- הוכחת העמידה בדרישות הסף

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎6.1.1 | תעודת ההתאגדות של התאגיד או נסח חברה ואישור עו"ד/רו"ח לגביי זהות מורשה החתימה של התאגיד |  |
| ‎6.1.2 | אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן יצרף את נספח א'1 למכרז. |  |
| ‎6.1.3 | הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח נספח א'2 למכרז. |  |
| ‎6.1.4 | תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית) חתומות ע"י המציע בנוסח נספח . |  |
| ‎6.1.5 | אישור רו"ח בנוסח נספח א'7 |  |
| ‎6.1.6 | רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א |  |
| ‎6.1.7 | סיור ספקים חובה – יש לצרף אישור השתתפות בכל אחד מסיורי החובה. |  |
| ‎6.2.1 | חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע יצורף כנספח א'7 לחוברת ההצעה |  |
| ‎6.2.2 | ניסיון המציע |  |
| ‎6.2.3 | העסקת עובדים |  |
| ‎6.2.4 | תעודות ואסמכתאות מנהל הלקוח |  |
| ‎6.2.5 | ניסיון מנהל הלקוח |  |

- הוכחת העמידה בדרישות נוספות

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎7.1 | המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎3 לנספח א' למכרז. |  |
| ‎7.2 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות וזאת על גבי הטופס המצורף נספח א'3 למכרז. |  |
| ‎7.3 | מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. |  |
| ‎7.4 | המציע יצרף להצעתו התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע. |  |
| ‎7.5 | המציע יצרף להצעתו מתודולוגיה מוצעת לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות נספח א'8. |  |
| ‎7.6 | ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה – המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנה שקדמה לשנה שבה מוגשת ההצעה והוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. |  |
| ‎7.7 | כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. |  |
| ‎7.8 | סיור ספקים – מבני רשות |  |
| ‎8 | מציע שהוא עסק בשליטת אישה מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. |  |

- ניסיון וותק המציע

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע כי למציע (יש לציין מספר) _________ שנות הניסיון בשירותי אחזקה של שטחים משותפים ושטחים פנימיים של הדיירים.

  - על המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים, ואת כלל ההתקשרויות הרלוונטיות אותן ביצע לצורך הוכחת הניסיון  והוותק  בתנאי הסף וכן לצורך ניקוד איכות.

רשימת כלל ההתקשרויות והעבודות שביצע המציע ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות:

| מס"ד | שם הלקוח | תקופת מתן השירותים (יש לציין בפורמט חודש ושנה התחלה וסיום) | הפרויקט כלל מבנה אחד המשמש משרדים, ששטחו לפחות 8,000 מ"ר. | הפרויקט כלל שלושה בניינים נוספים ששטח כל אחד מהם לפחות 2,500 מ"ר | פרטי קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - כן. כתובת: _____________ - לא. | - כן. כתובות: - ___________ - ___________ - ___________ - לא. |  |
|  |  |  | - כן. כתובת: _____________ - לא. | - כן. כתובות: - ___________ - ___________ - ___________ - לא. |  |
|  |  |  | - כן. כתובת: _____________ - לא. | - כן. כתובות: - ___________ - ___________ - ___________ - לא. |  |
|  |  |  | - כן. כתובת: _____________ - לא. | - כן. כתובות: - ___________ - ___________ - ___________ - לא. |  |

  - המציע מצהיר כי סך כל השטחים בהם העניק שירותי אחזקה לבניינים כלל:

בשנת ________, ____________ מ"ר (סה"כ שטח כלל הבניינים שתוחזקו באותה שנה).

בשנת ________, ____________ מ"ר (סה"כ שטח כלל הבניינים שתוחזקו באותה שנה). בשנת ________, ____________ מ"ר (סה"כ שטח כלל הבניינים שתוחזקו באותה שנה). בשנת ________, ____________ מ"ר (סה"כ שטח כלל הבניינים שתוחזקו באותה שנה). בשנת ________, ____________ מ"ר (סה"כ שטח כלל הבניינים שתוחזקו באותה שנה).

  - המציע מצהיר כי הוא מעסיק לפחות 15 עובדים מקצועיים ב 100% משרה.

יובהר כי לצורך סעיף זה "עובדים מקצועיים" – חשמלאים, שרברבים, טכנאי מיזוג אויר, עובדי תחזוקה.

יובהר כי לצורך סעיף זה יוכרו אך ורק שכירים אצל המציע ולא קבלני משנה או עובדים בחשבונית.

במידת הצורך, רשאי המציע להציג טבלאות זהות נוספות.  נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

** עבור התקשרות שטרם נסתיימה יש למלא את תאריך הגשת ההצעות למכרז זה.

- ניסיון וותק מנהל לקוח

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע כי למנהל הלקוח המוצע (שם מנהל הלקוח) _____________ ניסיון בניהול 8 מבנים לפחות, ב-3 השנים מתוך ה 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, באספקת שירותי אחזקה של שטחים משותפים ושטחים פנימיים של הדיירים בהיקף מצטבר של 10,000 מ"ר.

  - המציע מצהיר כי מנהל הלקוח בעל תעודת טכנאי קירור ומיזוג/ בעל תעודת חשמלאי מוסמך. (יש לצרף אסמכתאות).

  - על המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים, ואת כלל ההתקשרויות הרלוונטיות אותן ביצע לצורך הוכחת הניסיון  והותק  בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות.

  - יש לצרף את קורות חייו של מנהל הלקוח המוצע.

| מס"ד | שם הלקוח | תקופת מתן השירותים (יש לציין בפורמט חודש ושנה התחלה וסיום) | כתובת המבנה | גודל המבנה במ"ר בו ניתנו השירותים | פרטי קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

במידת הצורך, רשאי המציע להציג טבלאות זהות נוספות.  נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

** עבור התקשרות שטרם נסתיימה יש למלא את תאריך הגשת ההצעות למכרז זה.

- נספח א' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(סעיף ‎6.1.2 למכרז)

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן – "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

- נספח א' – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(סעיף ‎6.1.3 למכרז)

נספח זה מוגש במסגרת מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים (להלן – "המכרז").

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם המזמינה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק עד 25 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות( אינן חלות עליו.

- המציע מעסיק מעל 25 עובדים ועד 100 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע התאמות. לעניין זה, "התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים ופנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מצהיר כי ביום __/__/__ פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור.

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה.

| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________ | _______________ | _______________ |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

נספח א'3 תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית)

  - כשירות להתמודדות במכרז

    - המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.

    - המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם.

    - המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרז.

    - אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

    - אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע לבין המזמין.

  - אי תיאום הצעות מכרז

    - הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

    - פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד, אשר מציע הצעות במכרז זה.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

    - המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית, מכל סוג שהוא.

    - הצעה זו מוגשת בתום לב.

  - עצמאות המציע

    - המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב- 25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

    - גורם אחד אינו מחזיק ב- 25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

    - המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז

| __________ | __________ | __________ |
| --- | --- | --- |
| שם מורשה חתימה | חתימה | תאריך |

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

|  | תאריך |  | שם מלא ומ.ר של עו"ד |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ, _____________ ("המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת בכתב כדלקמן:

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המשרד.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה

(סעיף ‎7.3 למכרז)

אני החתום מטה, עו"ד __________, מ.ר. ___________, אשר כתובתו ______________________, מאשר בזאת כי החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים שפרסם משרד המשפטים, אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז שמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע ________________ (שם המציע) וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

פרטי החתומים:

| שם ושם משפחה של מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה | חותמת |
| --- | --- | --- | --- |

| ________________________ | ________________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |

- נספח א'6 – התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים

לכבוד

_______________________

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  ___________________ [למלא שם הספק] (להלן – "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז  ________________ מספר _______________ (להלן – "המכרז").

- בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב, הקשור באספקת השירותים – בין בכתב ובין בעל פה, ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

- הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

- לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי, לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

- אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

- אני מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

- ככל ועולה חשש כאמור על המציע או מי מטעמו יש לפרטו להלן:

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך: ___________

- נספח א'7– חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע ואישור רו"ח על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

תאריך: _______________

לכבוד

__________ [שם המציע]

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

ביקרנו את הנתונים הכספיים בהצהרה של _________ (להלן: "המציע"), בדבר עמידה בתנאי המופיע בסעיף  _________ למכרז [יושלם על ידי עורך המכרז], המצורפת לחוות דעת זו ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

תאריך: _______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‎2.1 ו-‎2.2:

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

- דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

- עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ‎44 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ‎4 ו- 5 ‎5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

- נספח א'8 – מתודולוגיה מוצעת

- המציע יגיש מסמך מתודולוגיה מוצעת לביצוע הפרויקט, אשר לא יעלה על 7 עמודים בגודל פונט סטנדרטי. המתודולוגיה תכלול התייחסות, לכל הפחות, לפרמטרים הבאים:

  - גאנט פרויקט עקרוני, לרבות שלבי הביניים לביצוע, מסגרות זמנים משוערות לביצועם וכל הפעולות החזויות שיבוצעו בכל אחד משלבים אלו לרבות פעולות שיתבצעו במקביל, בטור וכיו"ב.

  - תרשים ארגוני של הפרויקט, כולל פירוט תשומות כח האדם המוצע לביצוע הפרויקט לרבות מספרם ומקצועם.

  - מתודולוגיית ניהול, קיטלוג ותשומות אמצעים טכניים וציוד לביצוע השירותים הנדרשים והמחויבויות הנגזרות מהם. (ציון אינוונטר בחלוקה לציוד מועבר/ציוד נשאר).

  - פירוט המערכות הממוחשבות בהן עושה שימוש המציע, לרבות דוגמאות לניהול מלאי, קיטלוג וביצוע שלבי הפרויקט בעזרתן.

  - עקרונות תכנית הדרכה והכנה לעובדי המשרד, לרבות גאנט עקרוני של תכנית ההדרכה, שיטת ואופן העברתה. בפרט, על המציע לפרט את תכניתו להכנת חוברות הדרכה לעובדים לקראת המעבר ובמהלכו וחוברות הדרכה לעובד לקליטה והתאקלמות במשרדו החדש בהתאם למיקומו הצפוי. (לרבות התייחסות להדרכה דיגיטאלית, הפצה למובייל וכדומה)

  - תכנית תיעוד ותוצרים של הפרויקט לרבות מסמכים ודיווחים שיסופקו למזמין בכל שלב משלבי הגאנט.

  - תכנית פעולה סביבתית – תכנית פעולה לטיפול בכלל הפסולת והציוד שאינם מועברים למשכן החדש או ליעדים אחרים שהגדיר מטה המעבר, ולפסולת הנוצרת בעת המעבר כגון, נייר למחזור ונייר לגריסה; ארגזים ואמצעי אריזה אחרים; אלקטרוניקה וציוד חשמל;  זכוכית ופלסטיק; ריהוט וכדומה. כמו כן יש לתת את הדעת לניקיון הנכסים המפונים. יובהר כי מדובר בפיקוח וכי הניקיון יבוצע על ידי חברת הניקיון של המזמין.

- מובהר כי המתודולוגיה המוצעת תחייב את המציע שהצעתו תזכה במכרז עם זאת יובהר כי למשרד יש את הזכות לשנות את המתודולוגיה בהתאם לשיקול דעתו.

- נספח א'9 – תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

אני הח"מ __________ ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

או

הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את המיותר) בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _______________________________ (יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל).

ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם משרד המשפטים וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות במידה ואדרש לכך.

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע   כאמור לעיל.

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, וככל שאזכה במכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

________	___________         _________   __________	  _________   _______

תאריך	           שם פרטי ומשפחה           שם האב         שנת לידה        תעודת זהות      תפקיד

_____________________________                                     _____________

כתובת				 	           חותמת וחתימה

אישור עורך הדין

אני הח"מ ___________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם מלא: |  | חתימת וחותמת: |  |

- נספח א'10 – תעודת ההתאגדות

- נספח א'11 – נסח חברה/שותפות / תעודת עוסק מורשה

- נספח א'12 – מפת מחוזות ונפות

- נספח א'13 – תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז (הצהרה כללית)

  - כשירות להתמודדות במכרז

    - המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.

    - המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם.

    - המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרז.

    - אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

    - אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע לבין המזמין.

  - אי תיאום הצעות מכרז

    - הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

    - פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד, אשר מציע הצעות במכרז זה.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

    - המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

    - המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית, מכל סוג שהוא.

    - הצעה זו מוגשת בתום לב.

  - עצמאות המציע

    - המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב- 25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

    - גורם אחד אינו מחזיק ב- 25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

    - המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

|  | _________ |  | _________ |  | _________ |  | _________ |  | _________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |

אישר עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

|  | _________ |  | _________ |  | _________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תאריך |  | שם מלא ומ.ר של עו"ד |  | חתימה וחותמת |

- נספח ב' – הנחיות למילוי טופס הצעת מחיר באקסל

הצעת מחיר למכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים.

את ההצעה יש למלא באופן מוקלד על גבי מחשב וכן יש לצרף עותק קשיח מודפס וחתום. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

- הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים / אספקת הטובין המפורטים במסמכי המכרז ולרבות שינוע, אספקה, שכר עבודה, אש"ל, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע או כל מס או היטל אחר ע"פ כל דין לרבות מע"מ.

- על כל מציע למלא את כל טופס הצעת מחיר לרבות כל הלשוניות:

  - פרק 1 – עבודות מנהלה, צוות קבוע ומנהלה;

  - פרק 2 – תוספות עבור חלקים וחומרים לפי בניינים;

  - פרק 3 - פרק 3 - תמחור עבודות מיוחדות;

- על המציע למלא בקובץ האקסל את התאים המסומנים בצבע כתום בלבד הן בעמודת בכל הלשוניות.

- המשרד לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר, למעט מע"מ ככל שחל על המציע.

- התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים ליחידה המצוינים בקובץ ה- EXCEL המצורף לנספח זה, כפי שציין המציע ובהתאם לאספקה בפועל.

- הצעות במתכונת השונה מטופס הצעת המחיר – עשויות להיפסל על פי שיקול ועדת המכרזים.

- הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

  - ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אחרת.

  - ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

  - ידוע לי ומקובל עלי כי הכמויות הנקובות לעיל הינן אומדנים לצורך שקלול ההצעה בלבד והן לא מחייבות את המזמינה ולא מהוות התחייבות של המזמינה להיקף עבודה. התשלום בגין העבודה יהיה על פי ביצוע בפועל ובהתאם לדרישות המינימום לאיכות והיקף הביצוע.

  - קראתי והבנתי את מנגנון התמורה, וההתחשבנות המפורט בסעיף ‎11 למכרז.

אני הח"מ _______________ / אנו הח"מ ו- __________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו-מס' _________ מורשי חתימה מטעם ___________ הרשום אצל ________________ שמספרו __________ (להלן – "המציע").*

כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

על החתום:

|  | חתימת המציע |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |

אישור עורך דין

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

|  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |

- נספח ג' – הסכם התקשרות

למתן שירותים עבור משרד המשפטים

שנערך ונחתם ב: __________ביום _________בשנת____________(ימולא ע"י המשרד)

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד המשפטים, המיוצגת על ידי מורשה החתימה מטעמה שהם/ן המנהל/ת הכללי/ת / המשנה למנהל/ת הכללי/ת / סגן/ית המנהל/ת הכללי/ת / מנהל/ת אגף א' רכש ומכרזים של משרד המשפטים וחשב/ת משרד המשפטים בהתאם לחוק נכסי המדינה התשי"א-1951 או סגנו/ה; 									(להלן: "המשרד");

מצד אחד

לבין

שם המציע: ___________________

מס' עוסק מורשה: _____________________

שכתובתו לצורך מתן השירותים: _______________________

טלפון: ________________________

דואר אלקטרוני: ___________________________ ;

(להלן: "נותן השירותים")

מצד שני

- מבוא

הואיל ו: 	משרד המשפטים פרסם מכרז פומבי מס' 01-2024 - למתן שירותי תחזוקה עבור מבנים שונים של משרד המשפטים,  (להלן – "המכרז").

והואיל ו:	בהחלטת ועדת המכרזים במשרד המשפטים במסגרת פרוטוקול מספר __________ מיום _________ נבחר נותן השירותים למתן שירותי ______________ המפורטים במפרט המכרז על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "השירותים").

והואיל ו:	נותן השירותים עיין בכל הוראות והנחיות המכרז והגיש את הצעתו למתן השירותים עבור משרד המשפטים, כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז.

והואיל ו:	ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המשרד, והתחייב לפעול ולספק את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז ולהצעה.

והואיל ו:	הצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה כמפורט בתנאי ההסכם, המכרז וההצעה.

והואיל ו:	והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין נותן השירותים ולמי מעובדיו לבין משרד המשפטים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד.

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

  - הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - במקרה של סתירה או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

  - הסכם ההתקשרות ונספחיו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

- הצהרות והתחייבות נותן השירותים

  - נותן השירותים מצהיר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי המשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המשרד או המדינה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים למתן השירותים.

  - נותן השירותים מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות סעיף 27 לחוק החוזים, (חלק כללי), התש"ג – 1973, הנדרשים לשם התאגדותו או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים למשרד בכל עת שידרוש.

  - מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים יודיע למשרד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים, בכוח או בפועל או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה עם המשרד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות המשרד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ככל שיידרש, מאת המשרד או מי מטעמו.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - נותן השירותים מצהיר כי הבין את צרכי המשרד ודרישותיו כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי יספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - במעמד החתימה על ההסכם בין הצדדים וכתנאי לחתימה על ההסכם, ימציא הספק למשרד ערבות ביצוע בלתי מותנית, בבשיעור 5% מהיקף ההתקשרות. הֹֹערבות תהיה לטובת/לפקודת משרד המשפטים, למשך כל תקופת ההתקשרות ו- 90 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות, בנוסח המצורף בנספח ג'4 לחוזה התקשרות- נוסח ערבות לביצוע.

  - המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

  - ערבות הביצוע תהיה של מוסד בנקאי או חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית לתת ערבות, ותהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי או חברת הביטוח.

  - ערבות הביצוע נועדה להבטיח את קיום כל התחייבויות הספק לפי מסמכי המכרז.

  - הספק מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המשרד ערבות תקפה, במלוא הסכום האמור לעיל, הכל כמפורט בחוזה ההתקשרות.

  - במקרה של אי מילוי התחייבויות הספק לפי ההסכם, תהיה רשאית וועדת המכרזים לחלט את הערבות לביצוע כפיצוי מוסכם או כפיצוי בגין נזקיו, וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן הספק כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, עד לאותו סכום, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - המצאת הערבות היא תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.

  - כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות והוצאות חילוטה יחולו על הספק.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

- תקופת ההסכם

  - תקופת ההתקשרות הראשונה תהיה עשרים וארבעה חודשים. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה או בתקופות נוספות, ובסה"כ תקופת ההתקשרות כולל האופציות לא תארך יותר מחמש (5) שנים.

  - הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תהיה בהודעה בכתב של מורשי החתימה מטעם המשרד.

  - מבלי לגרוע מהאמור, ששת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירות. באם בתום תקופה זו לא יהיה המשרד שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה לאלתר ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. מודגש כי הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי המשרד באמצעות ועדת המכרזים לפנות למציע שדורג הבא אחרי הזוכה להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים.

  - בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של פיגור או אי ביצוע כנדרש של משימה, אשר נגרמו בשל מעשה או מחדל של נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, במסגרת הסכם זה, יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, להפחית מהתשלום המגיע לספק בגין אותה משימה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לממשלה על פי הסכם זה או כל דין אחר.

  - בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים למזמין על פי הסכם זה או הדין, המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים, שלושים (30) יום מראש לפחות.

  - בתום תקופת ההתקשרות מתחייב נותן השירותים להשלים את מתן השירותים אליהם התחייב, בתנאים הקבועים במכרז ובנספחיו, בהצעה ובהסכם זה, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים. למען הסר ספק, מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

- השירותים שיינתנו על ידי נותן השירותים

  - בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים מתן ואספקת השירותים כמפורט במכרז, בהצעה ובהסכם זה על נספחיהם.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

  - השירותים המבוקשים במלואם יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה (ככל שנקבעו לוחות זמנים) ולפי השלבים שיקבע המשרד בכל נושא.

  - אין באמור בהוראות בהסכם זה כדי להפחית או לגרוע מסמכויות המשרד ונציגו על פי כל דין, על פי החלטות ועדת המכרזים או על פי מסמכי המכרז.

  - למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשואי הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות לשיקול דעתו המקצועי של המשרד.

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של השירותים שעל אספקתם הסכימו הצדדים בהסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהוראות המכרז לעניין החלפת חבר צוות לבקשת נותן השירותים או לבקשת המשרד, נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשואי הסכם זה באמצעות חברי הצוות שהוצעו על-ידו בהצעה. המשרד לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם סירב המשרד לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו.

  - בכפוף לאמור לעיל, המשרד מתחייב מצדו כי לא יפעל בדרך אשר תמנע מנותן השירותים את ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

- שימוש בכלים ובחומרים

  - כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

  - כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - במידה והספק יאחסן חומרי משרד רגישים על מחשבים שלו נדרש יהיה לבצע WIPE למחשבים בסיום הפרויקט

  - מובהר כי עשיית שימוש על ידי נותן השירותים בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

- העדר זכות ייצוג

  - מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז או ההסכם כהסמכה כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לייצג את המשרד ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

- העסקת עובדים וקבלני משנה

  - נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה או סעד על פי כל דין בגין הפרה זו, מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות הסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

  - העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל החובות החלות בדיני העבודה החלות ביחסים שבינו לבין עובדיו. נותן השירותים יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו – לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963, חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים וכן, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם ובכלל זה:

    - חוק שירות תעסוקה, תשי"ט – 1959, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976, חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950, חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996, חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953, חוק החניכות, תשי"ג – 1953, חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט – 1949, חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995, חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002.

  - המשרד, מזמין השירות, מתחייב בזאת כי סכום התמורה אותה הוא משלם על פי הסכם זה, כוללת ובכל מקרה לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנדרשת לתשלום המגיע לעובדי הקבלן לפי החוק, והעלויות הנוספות, בהתאם להצעת נותן השירותים ושעליה הסכימו הצדדים להסכם זה.

  - מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי למשרד אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק עובדים מסוימים וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרד מסורה לחלוטין לנותן השירותים למעט במידה והמכרז דרש כי יועסקו עובדים מסוימים לצורך מתן השירותים על פי הוראות המכרז.

  - כמו כן מובהר ומוסכם, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי המשרד לא יהיה רשאי להורות לנותן השירותים להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במשרד או בצד ג'– תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי נותן השירותים פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת המדינה לפעולתו של נותן השירותים על פי ההסכם.

  - בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המדינה לבין נותן השירותים או מי מעובדיו או מי משלוחיו או מטעמו. לא נותן השירותים ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהמדינה או מהמשרד פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

  - נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל התנאים כמפורט בתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום ובדבר קיום חוקי עבודה, בנוסח המצורף כנספח י"א למסמכי המכרז.

  - נותן השירותים מתחייב לעגן את זכויות המשרד בהתאם למכרז על נספחיו ולהסכם זה, בכל התקשרות שלו עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.

  - נותן השירותים מתחייב בזאת, כי במידה ותתקבל במשרד הודעה לפי סעיף 25(א)(3)(א)/(ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב-2011 (להלן: "החוק להגברת האכיפה"), יהיה עליו לתקן את הליקויים המנויים בהודעה באופן מידי. תיקון הליקויים יעשה בכפוף לשימוע בהתאם להוראות סעיף 26 (א) לחוק להגברת האכיפה, בנוכחות הנציגים לעניין הסכם זה. שימוע כאמור יערך לכל היותר עד 14 יום מעת קבלת התלונה במשרד. נותן השירותים מסכים בזאת כי למשרד שמורה הזכות לפיצויים בגין כל נזק שיגרם למשרד כתוצאה מהתנהלות נותן השירותים כלפי עובדיו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובדי המשרד

  - מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

  - היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

  - נותן השירותים רשאי לספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

  - על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם לא צפוי להתקיים, ובמהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא יתקיים  כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין ולא יהיה קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" בהסכם זה משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על הסכם זה, של נותן השירותים או מי מטעמו, העלולות להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה באופן מידי בפני נציג המשרד ולפעול על פי הנחיות המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד לתת שירותים מטעמו על "התחייבות להעדר ניגוד עניינים" בנוסח המצורף והמסומן כנספח 3 להסכם זה.

  - במתן שירותיו, על פי הסכם זה, יפעל נותן השירותים למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין כל עיסוק אחר, במישרין או בעקיפין, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין יתר עיסוקיו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים נשוא המכרז, ההצעה וההסכם. יצוין כי ייתכן שחלק מתקציב ההתקשרות יופנה לטובת ביצוע ביקורת וזאת על פי הוראות התכ"מ.

  - כל צד ימנה נציג למימוש הסכם זה האחראי מטעמו לביצוע ההסכם.

נציג המשרד י/תהיה: מנהל/ת תחום _______________ או עובד/ת המשרד אשר הוסמך על-ידו (להלן: "הנציג").

נציג נותן השירותים יהיה: מנהל הפרויקט המוצע בהצעתו של הספק הזוכה,  (להלן: איש קשר).

  - המשרד יודיע לנותן השירותים מי הם הגורמים המפקחים מטעמו ונותן השירותים ישתף פעולה עם הגורמים המפקחים בכל עת ובכל עניין, כמפורט בהמשך הסעיף. נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד את כל המידע והנתונים הנדרשים, מעת לעת, ויפעל על פי הנחיותיהם, קביעותיהם, והגדרותיהם.

  - בכפוף לאמור להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי הנציג יהיה הגורם הקובע והמכריע בכל נושא ועניין הנוגע או קשור למתן השירותים על פי הקבוע בהסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של המפרט ושל הצעת נותן השירותים ונותן השירותים יפעל על פי הנחיותיו.

  - כמצוין לעיל, חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו מטעם המשרד או נציגו או מטעם יחידת הביקורת באגף החשב הכללי, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה לצורך שמירה על זכויות עובדים.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - במסגרת הביקורת יידרש נותן השירותים להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.  נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

  - במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לנותן השירותים והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה, למנהל הרכש הממשלתי ולמנהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. נותן השירותים יתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל התחייבותו לביצוע תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו ולאחר מכן דווח חתום על ידי רואה חשבון ונותן השירותים על ביצוע בפועל של התשלומים. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

  - נותן השירותים ישיב בכתב בתוך 30 ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.

  - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד או מי שבא מטעמו בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

  - המשרד יהא רשאי לדרוש מנותן השירותים, מעת לעת, דיווח על פי שיקול דעתו בהתייחס לשלבי הביצוע של הסכם זה ולצורך זה יעמיד נותן השירותים את כל המידע, החומרים והנתונים שברשותו לרשות המשרד או לרשות נציגו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

התמורה

  - בתמורה למתן השירותים המפורטים במסגרת מכרז זה יהיה זכאי נותן השירותים לתמורה כספית מאת המשרד. התמורה תהיה בכפוף לאישור תקציבי ולמילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה. שיעור ומועד מתן התמורה, יהיו כמפורט במסמכי המכרז, ובהתאם לביצוע בפועל של השלבים ואספקת השירותים שיספק למשרד ולהצעת המחיר המפורטת בהצעת נותן השירותים, שזכתה במכרז ונבחרה כהצעה הזוכה היקף התמורה המקסימלי עבור ההתקשרות עם נותן השירותים ביחס לתקופת ההתקשרות, ייקבע באופן בלעדי על ידי המשרד, ויעוגן בהזמנות רכש המאושרות על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד, מעת לעת ובכפוף לקיומו של תקציב.

  - המשרד מתחייב בזאת, כי הסכום שישולם לספק השירותים בתמורה לשירותיו לא יפחת מעלות השכר המינימאלית המגיעה לעובד ולהוראות סעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה התשנ"ב-2011.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות התשלומים בגין העסקת כוח אדם ובהתאם לדרוש לפי כל דין כאמור בסעיף ‎8 לעיל ומעבר לאמור בו, ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות וכל תשלום הכרוך בשירות אשר לא הוחרג במפורש בהסכם זה או בנספחים לו.

  - כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי נותן השירותים כמפורט במסמכי המכרז ועל גבי טפסים שיקבע המשרד, בצירוף חשבון/חשבונית מס כדין בהתאם להוראות רשות המיסים ובהתאם לביצוע השירותים בפועל. החשבון/החשבונית בצירוף האסמכתאות לבצוע השרות יוגשו לידי חשב משרד המשפטים או נציגו באמצעות הנציג. תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות על ידי נותן השירותים, לרבות אישורים כי נותן השירותים מנהל ספרים כדין ורשום כעוסק מורשה/ פטור במס ערך מוסף.

  - כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של הנציג, בכפוף לאמור לעיל. היה והנציג לא יאשר כי השירות בוצע על ידי נותן השירותים או יאשר כי השירות בוצע על ידי נותן השירותים באופן חלקי בלבד או באיחור ישולם חלק יחסי.

  - כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו, בהתאם להוראת התכ"ם 1.4.3 " מועדי תשלום" (https://takam.mof.gov.il/document/H.1.4.3 ) כפי שתעודכן מעת לעת.

  - על אף האמור לעיל, התשלום האחרון על חשבון התמורה ישולם לנותן השירותים רק לאחר שהמשרד אישר כי נותן השירותים עמד בכל התחייבויותיו על בסיס המכרז והסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנקוב בחשבון הוא סופי ומוחלט, ולא יתווספו עליו הפרשים כלשהם או ריבית או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד מועד התשלום בפועל.

  - איחור בהגשת החשבון או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת ביצוע משימה או שלב שנקבע בהוראה לביצועה שנגרם בגינו של נותן השירותים, לא יזכה את נותן השירותים בהצמדה בכל הנוגע לתקופת האיחור.

  - שירות כל שהוא שיינתן על ידי נותן השירותים מבלי שהספק קיבל הזמנת עבודה חתומה על ידי המורשים להתחייב מטעם המשרד על פי הוראות ההסכם – לא תשולם בעדו תמורה.

  - אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למשרד חשבון מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו (להלן: "דרישת תשלום"). בידי המשרד הרשות כאמור לעיל, לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

  - לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

  - חשבונית המס המועברת תיבדק ובמידה וימצא שהתמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת, התמורה בגינה תועבר לזוכה בהתאם להוראות התכ"מ. אחרת, תוחזר חשבונית המס והזוכה יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

  - נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום ביתר שקיבל מהמשרד בערכו הריאלי.

  - הספק מתחייב לשלם לעובדיו על פי כל דין לרבות הפרשות לחופשה בת 12 ימים, חגים  9 ימים, הבראה בהתאם למגזר הפרטי,  פנסיה  6.5%, פיצויים 8.33%, ביטוח לאומי בהתאם למדרגות המס וכיוב'.

  - במקרה של הוספה או גריעה של איש צוות יעודכן המחיר בהתאם לטבלת השכר להלן:

| עלות שכר לא כולל מע"מ וכלל כל התנאים הסוציאליים על פי דין לצורך הוספה / גריעה של אנשי צוות: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | מקצוע | שכר מינימום | סה"כ תשלום לספק לא כולל מע"מ |
| 1 | מנהל אחזקה ראשי | 16,000 | 22,867.40 |
| 2 | חשמלאי מוסמך | 13,000 | 18,579.70 |
| 3 | עוזר חשמלאי | 10,000 | 14,292.01 |
| 4 | טכנאי מיזוג אויר FANCOLE/VRF | 13,000 | 18,579.70 |
| 6 | עובדים כלליים | 9,000 | 12,862.78 |
| 7 | אחראי אחזקה – בית אגרון ואתרים נוספים (ללא דרישת חשמלאי) | 9,000 | 12,862.78 |

  - במקרה של הוספה / גריעה של מ"ר יעודכן המחיר באופן יחסי למעלה או למטה. לדוגמא: אם בטבלה בפרק 2 להצעת המחיר הופיע שטח של 120 מ"ר והמשרד קיבל תוספת של 40 מ"ר הצעת המחיר של הספק לאותו אתר תוכפל ב 1.3.

160120=1.3

  - במקרה של הוספת מבנה חדש שאינו מנוי בטופס הצעת המחיר יקבע המחיר בעבור אותו מבנה כדלקמן:

- CM* MN=TC

כאשר:

C = סך כל התמורה במחוז מסוים (ירושלים / ת"א)

M = סך המטרים באותו מחוז (ירושלים / ת"א)

=MN מס' המטרים של המבנה החדש

TC = מחיר בעבור המבנה החדש

הצמדה

  - כללי הצמדה לעניין רכיב השכר בלבד:

    - במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה, יעודכן ערך שעת העבודה וגם עלות השכר למעביד בהתאמה לנותן השירות בהתאם בגובה התוספת השקלית, במועד שבו חל עדכון הרכיבים. תקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת עבודה. יובהר כי הקבלן מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן.

  - כללי הצמדה לרכיבים שאינם רכיבי השכר:

  - הגדרות בנושא הצמדה

    - הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.

    - תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.

    - תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

    - מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

    - מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

    - מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.

    - מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

  - תנאי ההצמדה

    - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

    - התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

    - מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

    - סוג המדד – מדד ידוע.

    - תדירות ההצמדה – חודשית.

    - חלקיות ההצמדה – 100%.

  - ביצוע ההצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

  - אופן חישוב ההצמדה

    - חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

    - ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות

קיזוז ועכבון

  - מבלי לגרוע מהאמור, מוצהר ומוסכם כי למשרד קיימת הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי נותן השירותים על פי הסכם זה, כל חוב, הוצאה או תשלום שנעשו על ידי המשרד או שהוא נדרש לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על נותן השירותים, לרבות כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה.

  - על אף האמור בכל דין ובהתחשב מהות השירותים וחיוניותם, נותן השירותים מוותר בזאת על זכות עיכבון העומדת לזכותו על פי כל דין.

אחריות לנזקים, שיפוי

  - מבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

  - חלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לנותן השירותים על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. המשרד יאפשר לנותן השירותים לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

חובת ביטוח

הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד  המשפטים כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות מעבידים

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1980, כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הן נושאות בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותם.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

    - כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שנותן השירותים או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו – יבוטל.

    - כל סייג / חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הקבלן, אולם נמצא בשליטתו בחזקתו ובפיקוחו -  יבוטל.

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

    - מהנדסים, טכנאים, חשמלאים ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של נותן השירותים, ייחשבו צד שלישי.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, ככל שתחשבנה אחראיות למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

    - הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי תחזוקה, תפעול וניהול מבנים ומתחמים כולל בין היתר תפעול ותחזוקת כניסות ושערים, מעליות, תשתיות, ציוד, מתקנים ומערכות, ארונות חשמל תיעוד, שירותי מוקד, ביצוע תיקונים, שיפוצים, ניהול פרויקטים וקבלנים, פינוי פסולת, הדברה, הכנת תכנית עבודה, הקמת מאגר חלקי חילוף, ביצוע ביקורות, עבודות חשמל, גננות,  עבור משרד המשפטים, בהתאם למכרז והסכם  עם מדינת ישראל – משרד המשפטים.

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות נותן השירותים כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, ככל שיחשבו אחראים למעשי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

  - ביטוח רכוש

נותן השירותים ידאג לביטוח הרכוש המובא על ידו ומטעמו למבנים שבהם יינתנו השירותים, כולל כלי העבודה, מלאי חלפים בביטוח מסוג "אש מורחב" או "כל הסיכונים" בהתאם לאופי הציוד ולרבות בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד.

כחלופה לעריכת הביטוח, וככל ונותן השירותים בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח האמור, במלואו או ערך אותו רק בחלקו, הוא פוטר מאחריות את מדינת ישראל- משרד המשפטים, ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל- משרד המשפטים ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - ביטוח חבות מוצר

    - נותן השירותים יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין פעילותו נשוא הסכם זה הכוללת בין היתר אספקת והתקנת ציוד, חלקים, אביזרים, במסגרת שירותים נשוא התקשרות עבור משרד המשפטים, בהתאם למכרז והסכם  עם מדינת ישראל – משרד המשפטים.	 
הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, לציוד, חלקים, אביזרים, תיקונים במסגרת השירותים על כל מרכיביהם וציודם ההיקפי.

    - הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים - 1980.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מסך – 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.

    - הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

  - סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

  - תקופת הגילוי של 12 חודשים.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל -  משרד המשפטים לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוחים נוספים

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה, נותן השירותים מתחייב לוודא  כי בעלי מקצוע, יועצים, טכנאים, מתכנתים, מומחים, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה יערכו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.  ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד המשפטים כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבי שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים (רכוש וחבויות) ייכלל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים וכלפי עובדיהם של הנ"ל (כאשר הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מנותן השירותים יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל- משרד המשפטים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

    - בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד המשפטים.

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

    - נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של פוליסות צד שלישי, חבות מעבידים וביטוח רכוש, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו מבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

    - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי נותן השירותים למשרד המשפטים, עד למועד חתימת ההסכם. נותן השירותים מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד המשפטים, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. נותן השירותים נדרש ללמוד ולעמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

- מדינת ישראל – משרד המשפטים, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מנותן השירותים בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת נותן השירותים בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, ונותן השירותים יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. נותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף הביטוח לעיל. מוסכם כי נותן השירותים יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – משרד המשפטים, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד המשפטים, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן השירותים לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המשפטים, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידה בסעיפים אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

זכויות יוצרים

  - כל השירותים שיסופקו על-ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, והתוצרים שהוכנו במסגרת השירותים שהוקנו בהסכם זה, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט והבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים או תוצאותיהם או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה ושהוכנו במסגרת הסכם זה, לרבות חוות-דעת, דו"חות, מחקרים, קוד מקור, וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

  - המשרד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של הזוכה בתוך כדי תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או ליוצר החומר "הזכות המוסרית".

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על-ידי המשרד בביצוע מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

  - נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המשרד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

שמירת סודיות

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן - ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד.

  - המשרד רשאי לתת הוראות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד.

  - עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן: "המידע"). כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ או כל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הוא קניינו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "הצהרה לשמירה על סודיות" בנוסח המצורף להסכם זה המסומן כ"נספח 4".

שינוי בהסכם או בתנאים

  - כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המשרד המוסמך. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של חשב המשרד.

  - ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

  - מובהר בזאת כי משמעות העברת 25% מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות אצל נותן השירותים, או העברת 25% בבעלות על נותן השירותים לעניין הסכם זה – כהסבת זכויות לפי הסכם זה.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎19 לעיל, היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי כל דין ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:

    - לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.

    - לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, ולשפות את המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי אם נותן השירותים יפר איזה מהתחייבויותיו היסודיות על פי הסכם זה או מי מהן, יהיה זכאי המשרד לבטל את החוזה על אתר. הודעה כאמור תינתן בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎20.3 לעיל, מוסכם בזה כי המשרד יהא רשאי להודיע לנותן השירותים בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת פעילותו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.

  - מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה על ביצוע פעילותו עד לביטול ההתקשרות, במידה ואושרה על ידי הנציג, לא תהא לנותן השירותים כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה.

  - מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת ומכל סיבה שהיא, יעמיד נותן השירותים לרשות המשרד בצורה עניינית ומסודרת את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים ויפעל ככל שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו למשרד להמשיך בביצועה של הפעילות ללא עיכוב, הכל בהתאם לנוהל היפרדות כמפורט בסעיף "נוהל היפרדות". מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל, יעביר נותן השירותים למשרד כל מידע שברשותו בהקשר לביצוע העבודה. כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי עליו יורה המשרד בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות המשרד. וזאת ללא תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הנם קנינו הבלעדי של המשרד.

  - מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן יהא המשרד רשאי להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות ונותן השירותים יחשב למי שהפרה הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך:

    - פיגור ואי עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע השירותים.

    - אי עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם, לאחר שניתנה לנותן השירותים התראה לתיקון המצב ולעמידה בהתחייבויותיו המהותיות.

    - אם תוגש כנגד נותן השירותים בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך שלושים (30) יום.

    - אם יוצא כנגד נותן השירותים צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או מפרק זמני.

    - אם יוטל עיקול על נכסי נותן השירותים, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך שלושים (30) יום.

    - אם יורשע נותן השירותים או מי ממנהליו בעבירה פלילית או יוגש כנגד מי מהם כתב אישום פלילי לבית המשפט או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

    - אם ימצא כי נותן השירותים, עובדו, או מי מטעמו, העביר מידע השייך למשרד לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם המשרד.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ערבות ביצוע

  - למילוי כל התחייבויותיו של הספק יידרש הספק להפקיד אצל נציג המזמין, תוך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ערבות בנקאית דיגיטלית לביצוע בשיעור 5% מהיקף ההתקשרות המשוער כפי שיקבע על ידי המזמין.

  - ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג'1 להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. (להלן: "ערבות ביצוע").

  - הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

  - גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

  - תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

  - לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

  - המשרד רשאי לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי שיקול דעתו, לרבות במקרים הבאים:

  - הספק לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל-פי חוזה זה או על-פי דין.

  - הספק הפסיק את ביצוע העבודה נשוא חוזה זה לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת התקשרות נוספת.

  - בתום תקופת ההתקשרות לא העביר הספק את העבודה בצורה מסודרת למשרד או למי מטעמו.

  - תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם למשרד על ידי מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו.

  - אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי חוזה זה.

  - חילט המשרד את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים הנסיבות המפורטות לעיל, מתחייב הספק להמציא למשרד ערבות חדשה, כמפורט בסעיף ‎15 לעיל, שתעמוד בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות, הכל כמפורט לעיל..

איסור המחאה או הסבה

  - מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על נותן השירותים להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהמשרד.

  - בקשה להסבה או המחאת זכות מזכויות נותן השירותים על הסכם זה תעשה בהתאם לקבוע בהוראת תכ"מ 1.6.8 ועל בסיס המסמכים המצורפים לה, או לכל הוראה אחרת אשר תבוא תחתיה העוסקת בתחום המחאה או הסבת זכות לפי הסכם.

  - המשרד יהיה רשאי לראות בהקצאה או בהעברת מניות התאגיד של נותן השירותים או מי ממרכיביו, שיהיו בהם משום העברת שליטה בתאגיד נותן השירותים כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 או מי ממרכיביו, או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בתאגיד נותן השירותים, משום העברת זכויות על פי הסכם זה.

  - נותן השירותים יעביר למשרד עדכון בדבר על פעולה כאמור בסעיף זה, בזמן סביר בטרם ביצועה. המשרד יודיע לספק בכתב תוך מתן ארכה של 30 יום, אם בכוונתו לראות בפעולה זו כהעברת זכויות בהתאם לקבוע בסעיף זה.

פיצויים

  - מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו יהא זכאי המשרד כלפי נותן השירותים על פי דין או על פי האמור בהסכם זה, במידה ונותן השירותים יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה תוך תקופת ההארכה שניתנה לשם כך כאמור לעיל, ישלם נותן השירותים לממשלה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסך של 5% מגובה ההסכם. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לתשלום בפועל.

  - סכום הפיצוי נקבע על ידי הצדדים בהתחשב במהותו ובהיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.

  - אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותו של המשרד לתבוע מנותן השירותים בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוסיפם המגיעים לו על פי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למשרד לפי הסכם זה ועל פי כל דין.

  - פירוט הפיצויים המוסכמים שיוטלו על הספק לפי סוג ההפרה מפורטים בסעיף ‎9 לנספח ג'3 להסכם ההתקשרות.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

נוהל היפרדות

  - במקרה של סיום או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, המשרד שומר לעצמו את הזכות להפעיל נוהל ההיפרדות. תקופת ההיפרדות היא תקופה בת 90 יום החופפת ל-3 חודשי ההסכם האחרונים.

  - המשרד יהיה רשאי, בכל עת במהלך תקופת ההיפרדות, להודיע לספק הטובין והשירותים, בכתב, בהודעה של לפחות 30 יום מראש, על קיצור תקופת ההיפרדות ועל סיום ההסכם או על הארכת תקופת ההפרדות בפרקי זמן נוספים עד לפרק זמן מצטבר של 180 יום נוספים.

  - מובהר למען הסר ספק, כי המשרד ישלם לספק הטובין והשירותים את התמורה על פי הסכם זה כסדרה עד למועד סיום או ביטול ההסכם ולאחר מכן עד לתום תקופת ההיפרדות בפועל.

  - בתוך 30 ימים מתחילת תקופת ההיפרדות, יכין המשרד תכנית עבודה לתקופת ההפרדות, אשר תכלול תכנית מפורטת לחפיפה והעברת ידע למשרד או לספק חלופי מטעמו וכן התארגנות להעברת מערכות, אם כאלה נמצאות באתרי ספק הטובין והשירותים, לאתר חלופי.

  - בתקופת ההיפרדות תבוצע חפיפה בין ספק הטובין והשירותים למשרד ו/או לצדדים שלישיים מטעמו לצורך העברה מסודרת של השירותים. ספק הטובין והשירותים מתחייב לסייע ככל הנדרש למשרד, באמצעות עובדיו וכל מי מטעמו שעסק בביצוע השירותים ולשתף פעולה עם נציגיו ועם צדדים שלישיים מטעם המשרד בהעברת מערכות, ציוד ובכל חומר אחר המצוי אצל ספק הטובין והשירותים בקשר לשירותים או השייך למשרד.

  - בתקופת ההיפרדות יהיה הספק הטובין והשירותים מחויב ל-SLA ועליו להיערך לחפיפה במקביל לביצוע השוטף של השירותים ללא כל הפרעה, באמצעות כוח האדם אשר הועסק בביצוע השירותים והוא בעל הידע הנדרש לשם כך.

  - מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת ומכל סיבה שהיא, יעמיד ספק הטובין והשירותים לרשות המשרד, בתוך 7 ימים לכל המאוחר ממועד סיום או ביטול ההסכם, בצורה עניינית ומסודרת את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם אספקת הטובין השירותים ו/או השייכים למשרד, ויפעל ככל שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו למשרד להמשיך בביצוע של אספקת הטובין והשירותים, בעצמו או באמצעות ספק חליפי, ללא עיכוב. ספק הטובין והשירותים לא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת ספק אחר במקומו, וישתף פעולה בהעברת התפקיד, במתן מידע, ובכל דרך אחרת.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעביר ספק הטובין והשירותים למשרד כל מידע שברשותו בהקשר לביצוע ההסכם. כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי עליו יורה המשרד בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות המשרד, וזאת ללא תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הינם קניינו הבלעדי של המשרד. לאחר קבלת אישור המשרד כי המידע אכן הועבר לידיו בהתאם להתחייבות ספק הטובין והשירותים כאמור לעיל, ישמיד הספק הטובין והשירותים כל עותק של המידע אשר יישאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עותקים על אמצעי אחסון מגנטים ו/או אחרים, ניידים וקבועים.

  - למען הסר ספק, סיום ההסכם, פקיעתו או ביטולו, מכל סיבה שהיא, לא יפגע בזכויות הצדדים שעילתם נוצרה לפני אותו מועד.

  - סעיפים שעל פי מהותם כוונו להישאר בתוקף גם לאחר סיום ו/או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, ובכלל זה, אך לא רק, הסעיפים שכותרתם "זכויות קניין רוחני", "סודיות", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום ו/או ביטול הסכם זה.

רציפות תפקודית

כתנאי לתחילת מתן השירותים הזוכה יידרש לחתום על נספח להסכם ההתקשרות – נספח ג' 7 - הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

הוראות עיקריות ובסיסיות

  - הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים 3,4,6,8,9,10,11,15,16,19,20,23 ‎הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, לרבות הסעיפים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

הוראות כלליות

  - כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצדו של המשרד במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד. ויתר המשרד על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הוויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון לחוזה זה או לחלק ממנו לרבות המועדים בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים להסכם זה.

  - המצאת אישורים: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לנותן השירותים על ידי המשרד, לפי הסכם זה, ימציא נותן השירותים לממשלה את כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וכן את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין וזאת למשך תקופת קיומו של ההסכם.

כתובות והודעות

  - כתובת נותן השירותים והמשרד הינן כמפורט בראש ההסכם.

  - כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים תוך 3 ימי עסקים, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

  - נותן השירותים יודיע למשרד, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג ולחשבות משרד המשפטים.

  - כל הודעה אשר שוגרה במכשיר פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום עסקים רגיל ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.

מיצוי זכויות

  - מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

סמכות השיפוט הבלעדית

  - הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

רשימת נספחים להסכם

נספח ג'1 להסכם – העתק של מכרז מס'___01-2024______ ונספחיו

נספח ג'2 להסכם – הצעת המציע הזוכה ובכללה הצעת המחיר

נספח ג'3 להסכם – מפרט השירותים

נספח ג'4 להסכם – נוסח ערבות ביצוע

נספח ג'5 להסכם - הצהרה לפי סעיף 28(א)(1) לחוק הגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011.

נספח ג'6 להסכם – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי

נספח ג' 7 להסכם -– הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

לפיכך, הביעו הצדדים, ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד המשפטים על ידי מורשי החתימה מטעמה שהם המנהלת הכללית של משרד המשפטים וחשב משרד המשפטים בהתאם לחוק נכסי המדינה מצד אחד, וּ______________ באמצעות מורשה החתימה מטעמו/ם מצד שני, את הסכתם בדבר אספקת שירותי _____________________ כאמור בהסכם זה שמספרו__________	ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים בפרוטוקול מס'_____________  ובאו בזאת על החתום ;

(יש לחתום בחתימת יד ובחותמת)

__________________ 	__________________

נציג נותן השירותים	                נציג נותן השירותים

אימות חתימה:

אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

תאריך: ________		___________

חתימה וחותמת

__________________	__________________

המנהלת הכללית של המשרד	חשב המשרד/נציג

הרשאה להתחייב

אנו החתומים מעלה בשם המשרד מאשרים כי, ההוצאה הכרוכה בהתקשרות זו תוקצבה בחוק התקציב לשנת __________________ בתקנה תקציבית _____________ מס' _________________. הארכת ההתקשרות בשנים הבאות טעונה אישור קיום תקציב בחוק התקציב בשנה הרלוונטית.

- נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים

- מבוא

  - העבודה נשוא מכרז זה הינה אספקת שירותים בתחום התחזוקה, התפעול והניהול למבני ומתחמי משרד המשפטים כהגדרתם במסמכי המכרז.

  - השירותים יינתנו עבור כלל המבנים ושטחי הקומות של מבני משרד המשפטים ברחבי הארץ המשמשים את משרד המשפטים, לרבות הציוד והמתקנים בהם יתבצעו שירותי התחזוקה. מבנה כאמור הנו מבנה המשרת את משרד המשפטים או הקצאת שירות מטעמו שהוקצה למשרד בהתאם לדין או ע"י הדיור הממשלתי או כל גורם מוסמך אחר לרבות המשרד עצמו, שנועד לשרת בהווה או בעתיד, באופן קבוע או ארעי, את משרד המשפטים או גורם אחר מטעמו.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את השירותים לאתרים נוספים.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות בעתיד להוסיף שירותי תחזוקה "שבר מכני" אשר תשולם למציע גב אל גב.

  - פירוט שטחים ומידע נוסף בנספחים א' ו ב' למפרט השירותים.

- הוראות כלליות

  - המזמין מממש את אחריותו לתפעול ותחזוקת מוקדי הפעילות המופיעים בנספח א' למפרט זה.

  - המזמין יהיה רשאי במהלך תקופת ההתקשרות להפחית את היקף השירותים.

  - יובהר כי תיאור מוקדי הפעילות כפי שמופיע בנספח א' למפרט זה הינו כללי בלבד. הספק אחראי לביצוע בדיקה מקיפה של שטחי מוקדי הפעילות.

  - מודגש כי המזמין מוגדר כמפעל חיוני והספק יידרש לתת מענה גם בתקופות חירום. לאור זאת הספק יהיה מחויב לספק את השירותים ואת עובדי התחזוקה על פי הנחיות המדינה והמצב הבטחוני (למשל מסכות, הסעות עקב חוסר בתחבורה ציבורית וכדומה).

  - המזמין רשאי לשנות את כמותם ומיקומם של מוקדי הפעילות לפי מחיר למ"ר שישמש להפחתת או להוספת שטחים המפורטים לעיל במהלך תקופת ההתקשרות. במקרה של שינוי מיקום כאמור, לא יחול שינוי בתמורה לחברה, בכפוף לכך שהיקף השטח לא ישתנה ביותר מ-10% (תוספת או הפחתה).

  - מכלול השירותים הנדרשים מאת החברה מפורטים במפרט שירותים זה על כלל נספחיו, מובהר כי בהתאם לאמור לסעיף ‎2.3 לעיל במוקדי פעילות ישנם לעיתים הוראות ייעודיות והכל כפי שמפורט במפרט שירותים זה על כלל נספחיו.

- התארגנות להפעלה ותחילת עבודה

  - תהליך ההתארגנות להפעלה ולקבלת צו התחלת עבודה - לצורך קבלת צו התחלת עבודה יבצע הספק את כלל הפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לפגוע בהוראות נוספות המפורטות במסמכי המכרז לצורך קבלת צו התחלת עבודה. העברת המידע והחומרים להלן תבוצע לאיש קשר מטעם המזמין.

  - להלן פירוט כלל הפעולות הנדרשות מהספק לצורך קבלת צו התחלת עבודה:

| מס' | המשימה | פירוט | סעיף במפרט | מועד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | סיווג בעלי תפקיד מרכזיים | הספק יעביר רשימת שמות ואת כל הפרטים הנדרשים של בעלי התפקיד המרכזיים, ועובדים נוספים לצורך אספקת שירות התפעול והאחזקה, לקבלת אישורים ביטחוניים לרבות טפסים מתאימים בהתאם להוראות המזמין | ‎5 | עד ארבעה עשר (14) ימים ממועד החתימה על ההסכם |
|  | הצגת קבלני המשנה העיקריים לאחזקה | הספק יעביר פירוט אודות קבלני המשנה העיקריים איתם יתקשר לצורך אספקת שירותי האחזקה וכן על פי דרישת המזמין את הסכמי ההתקשרות עם קבלני משנה אלו. | ‎4 | עד שבעה (7) ימים ממועד החתימה על ההסכם |
|  | סיווג עובדים | הספק יעביר רשימת עובדים בצוות הקבוע שלו ושל קבלני המשנה מטעמו, וכן עובדים נוספים אשר ישמשו גיבוי לצוות הקבוע. לכלל העובדים יעביר הספק טפסים מתאימים בהתאם להוראות המזמין | 5 | עד חודש (30) ימים ממועד החתימה על ההסכם |
|  | תוכנית התארגנות להפעלה | הספק יעביר, תוכנית מפורטת להתארגנות להפעלה לאישור המזמין התוכנית תכלול את כלל הפעולות הנדרשות לצורך התארגנות להפעלה על ציר זמן (להלן: "תוכנית התארגנות להפעלה") תוכנית התארגנות להפעלה תכלול, בין היתר, את כל הפעולות הנדרשות להוכחת עמידתה בכלל התנאים לקבלת צו התחלת עבודה המפורטים להלן. התוכנית תכלול בנוסף: - רשימת עובדים להספקת השירותים השונים לרבות עובדים אשר מוסמכים מכוח החוק ודרישות המזמין - רשימת כל קבלני המשנה והיועצים המקצועיים, פרטי אנשי קשר אותם תעסיק לצורך אספקת השירותים. - רשימת ציוד הפעלה נדרש (רכבים, מלגזות, במות הרמה, וכל ציוד מכאני וידני אחר) המסופק על ידה. - דוגמת נעלי העבודה, המדים, צבעם ודוגמת סמל החברה עליהם יוצגו לאישור המזמין. - תוכנית עבודה ראשונית הכוללת תוכנית למידה והדרכה (לרבות הסמכות נדרשות) ועריכה של תוכנית הניהול לרבעון הראשון בהתאם לאמור במפרט השירותים. - החברה תבצע את התוכנית להתארגנות להפעלה אותה תגיש, בתיאום עם המזמין, כך שתעמוד בכל הדרישות המפורטות בהסכם ובמפרט זה, טרם קבלת צו התחלת עבודה | ‎4 | עד ארבעה עשר (14) יום ממועד החתימה על ההסכם |
|  | רשימת עובדים סופית להפעלה | - החברה תעביר לאישור המזמין מבנה ארגוני מלא ורשימת עובדים מוכשרים מלאה. לתפקידם בתחומים השונים ובמוקדי הפעילות השונים - הצגת קוד לבוש לאישור המזמין. | 5 | חודש ימים ממועד החתימה על ההסכם |
|  | מערכות המידע | - החברה תקבל את אישור המזמין למוכנות להפעלת מערכות המידע על ידי החברה כולל תכנית הטמעת כל הוראות התחזוקה המונעת, רמות השירות, סוגי התקלות וכלל התחייבויות החברה עפ"י מפרט זה וההסכם. - במידה והחברה לא תספק את המערכת הממוחשבת בזמן, תציג החברה פתרון מתאים חלופי לאישור המזמין, טרם קבלת צו התחלת עבודה, בהתאם לנדרש במפרט זה. | ‎10 | ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד החתימה על ההסכם |
|  | מיכון וציוד | - החברה תציג בתקופת הזמן המוגדר את כלל הציוד הדרוש להפעלת השירותים כולל ציוד אישי של בעלי התפקידים. - החברה תקבל את אישור המזמין לקיום כלל המיכון והציוד הנדרש לאספקת השירותים על ידי החברה - החברה תקבל את אישור המזמין לקיום מלאי פריטי הציוד שבאחריות הקבלן לרכוש לצורך תפעול שוטף של מוקדי הפעילות לרבות כלי עבודה, כלי שינוע, ציוד כללי לשירותים השונים | ‎11 | ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד החתימה על ההסכם |
|  | כללי משמעת ונהלים | - החברה תעביר את כללי המשמעת והנהלים האמורים למזמין | ‎5 | תשעים (90) ימים ממועד החתימה על ההסכם |

  - פעולות לביצוע לאחר קבלת צו התחלת עבודה

לאחר קבלת צו התחלת עבודה (ובהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן) יבצע הספק את כלל הפעולות המפורטות במפרט השירותים ובהסכם על כלל נספחיו, ובין היתר יבצע את הפעולות המפורטות להלן:

| מס' | המשימה | פירוט | סעיף במפרט | מועד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תוכנית הבטיחות | השלמת תוכנית הבטיחות למוקדי הפעילות בהתאם לדרישות התקנות בדבר הכנת תוכנית בטיחות המעוגנת בחוק ארגון הפיקוח על העבודה לרבות הכנת גיליונות הערכת סיכונים לכלל מוקדי הפעילות. |  | עם קבלת צו התחלת עבודה |
|  | הצגת תוכנית הניהול | הספק יציג תוכנית ניהול לרבעון הראשון, בהתאם להוראות המפורטות תוכניות עבודה ראשוניות לאחזקה מתוכננת ותוכנית הדרכה והסמכה לבטיחות לכלל העובדים במקצועות השונים (הן עובדי הספק והן לקבלני המשנה והקבלנים הממונים) | ‎7 | שלושים (30) ימים מקבלת צו התחלת עבודה |
|  | ביצוע סיור בכלל אתרי המזמין ביחד עם נציג המזמין. | הספק יבצע סיורים בכל האתרים של המזמין בחודשיים שלאחר החתימה על ההסכם. |  | חודשיים ממועד החתימה על ההסכם. |
|  | מסירת ספר הפעלת השירותים במוקדי הפעילות | השלמת ספר הפעלת השירותים במוקדי הפעילות, כולל התאמת הוראות לאחזקה מתוכננת. | ‎6 | תוך שנה אחת מקבלת צו התחלת עבודה |
|  | מערכת ממוחשבת - הטמעת הוראות התחזוקה המונעת והתחייבויות החברה במערכת הממוחשבת | הספק יסיים את ההכנה וההטמעה של כלל הוראות התחזוקה המונעת, המופיעות במפרט זה בנספחים המצורפים לו, לא יאוחר משני (2) חודשים לאחר קבלת צו התחלת העבודה. (בדיקת ואישור הזנת כלל מחויבויות הספק יבוצע ע"י יועץ תחזוקה מטעם המזמין). | ‎10 וכנספח ג' למפרט השירותים | שישים (60) יום מקבלת צו התחלת עבודה |
|  | מספור המערכות | הספק ישלים את מספר המערכות והטמעת המספור במערכת הממוחשבת | ‎10 וכנספח ג' למפרט השירותים | שישים (60) יום מקבלת צו התחלת עבודה |
|  | השלמת תוכניות לשעת חירום ומצבי קיצון | הספק יגיש תוכניות לשעת חירום בטחוני ואזרחי ומצבי קיצון לרבות: תוכניות המשכיות עסקית - BRP ותוכניות התאוששות מאסון –DRP כמפורט בנספח ג'6 | נספח ג'6– הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום | שלושה (3) חודשים מקבלת צו התחלת עבודה |
|  | רכש חלקי חילוף | הספק ישלים את רשימת ח"ח מתכלים שאושרה לרכש למחסן המזמין | ‎11.18 | שלושים (30) יום מקבלת צו התחלת עבודה |

- שירותי התפעול והתחזוקה

  - הספק יפעל לאספקת שירותי ניהול תפעול, תחזוקה, ניהול ופיקוח במוקדי הפעילות כמפורט במפרט זה (להלן "השירותים"):

    - אספקת וניהול כוח האדם הנדרש כמפורט בסעיף ‎5;

    - הכנת ספר הפעלת השירותים במוקדי הפעילות כמפורט בסעיף ‎6;

    - ניהול והכנת תכנית העבודה לתפעול ותחזוקה כמפורט בסעיף ‎7;

    - תפעול מוקד שירות כמפורט בסעיף ‎8;

    - תיקון תקלות בהתאם לרמת השירות הנדרשת כמפורט בסעיף ‎9;

    - אספקת ותפעול מערכת ממוחשבת לניהול תהליכי התפעול והתחזוקה כמפורט בסעיף ‎10;

    - ביצוע עבודות תחזוקה מונעת ותיקון תקלות כמפורט בסעיף ‎11;

    - ביצוע ביקורות יזומות כמפורט בסעיף ‎12;

    - ביצוע עבודות קטנות כמפורט בסעיף ‎13;

    - ניהול פרויקטים, קבלנים וביצוע עבודות נוספות כמפורט בסעיף ‎14;

    - ניהול קבלנים ממונים כמפורט בסעיף ‎15;

    - דיווח בתקופת ההתקשרות כמפורט בסעיף ‎16;

    - עבודות פינוי וסילוק פסולת כמפורט בסעיף ‎17;

    - עבודה עפ"י הוראות הבטיחות כמפורט בסעיף ‎18;

    - ביצוע הפעולות למסירת מוקדי הפעילות למזמין בסוף ההתקשרות כמפורט בסעיף ‎19;

    - תאור מוקדי הפעילות, הציוד והמתקנים כמפורט בנספח א';

    - רשימת הציוד והמערכות והוראת תחזוקה ולוח זימונים  כמפורט בנספח ב';

    - ביצוע עבודות הדברה כמפורט בנספח ה';

    - תיאום עם גורמים שונים;

  - תיאור כללי של השירותים

    - הספק אחראי לתפעול ותחזוקת מוקדי הפעילות, לרבות כניסות ושערים, מעליות, תשתיות תת קרקעיות ועיליות (כולל עד לנקודות חיבור שמחוץ לשטח מוקדי הפעילות, לתשתיות חיצוניות של הרשויות הארציות או לתשתית המזמין או בעלי תשתיות אחרות), שטחים בנויים והציוד, המתקנים והמערכות המותקנים בהם, והכול בהתאם למפרט זה,  בשים לב לאחזקת מערכות מיגון וביטחון המפורט במסגרת שירותים נוספים כמפורט בסעיף 15 למפרט.

    - כל השירותים לרבות תיקון תקלות וכשלים, אחזקה מונעת, התקנות קטנות ופירוקים וביצוע פעולות המשמשות או שנועדו לשמש או לשרת את המבנים אשר משרתים את משרד המשפטים והמערכות והמתקנים המותקנים בהם.

    - הספק יבצע את שירותי התחזוקה הנדרשת מהמזמין גם עבור מבנים נוספים של משרד המשפטים שהם דירות מאובטחות ומסווגות כאמור בנספח א'.

    - העבודה הנדרשת במסגרת ההסכם כוללת ביצוע עבודות אחזקה מקיפה (אחזקה מונעת ותיקון תקלות- "תחזוקת שבר") לכלל המבנים כולל הצבת צוותים קבועים וצוותי תגבור, כלי רכב, כלי עבודה, ציוד תקשורת, כל הציוד, החלקים והחומרים, בודקים מוסמכים וכדומה למוקדי הפעילות.

    - ביצוע העבודות (אחזקה מקיפה) יכלול את כל העבודה, החלקים, החומרים והאמצעים הנדרשים ובמגבלות המפורטות בכל המסמכים והנספחים.

    - מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור לעיל, כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות כלשהן, כדי לגרוע מכך שמפרט השירותים כוללת את כל העבודות הנלוות ו/או הנדרשות למתן שירותי תפעול ותחזוקה במוקדי הפעילות, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

  - הספק מתחייב לתקן כל תקלה אשר תתהווה כתוצאה משימוש סביר ומפעילות שוטפת במערכות ובתשתיות שבמוקדי הפעילות, תוך שימוש בחומרים ובציוד שיסופקו על ידו ועל חשבונו. למען הסר ספק, התחייבות זו חלה גם על רכיבים וחומרים מתכלים וכן עבור כלל החלפים הנדרשים לשמירה על תקינות המערכות.

  - פעולות הספק במוקדי הפעילות יכללו ביצוע כל פעולות התחזוקה המונעת, תיקון תקלות הנדרשות כולל תקלות עקב גורמים סביבתיים לצורך עמידה ברמות השירות והזמינות של ההסכם והכל בהתאם למפורט בסעיף זה ובהתאם לרמות השירות במפרט זה.

  - הספק מתחייב לתת מענה מקצועי לכל סוגיה, בעיה, ליקוי, דרישה הנוגעת לתפקוד מוקדי הפעילות, באמצעות הצוות שיעמיד לרשות המזמין לרבות באמצעות מומחים או יועצים חיצוניים.

  - מובהר כי במהלך תקופת השירות, החלפת חלק פגום במערכת בחלק מקורי או שווה ערך תהייה על חשבון החברה כולל כל ההוצאות הנלוות (נסיעה, עבודה וכו').

  - מרגע קבלת ההודעה ע"י נציג המזמין בדבר תקלה במערכת, על הספק לתקנו בהתאם לרמת השירות המפורטת במפרט זה. במקרה של חוסר בחלקים הנדרשים לתיקון, יתקין הספק על חשבונו חלק אחר שווה ערך עד לתיקון הפריט.

  - ההחלטה על סיבת התקלה (תחת אחריות או לא או כתוצאה משימוש סביר ורגיל או תקלה באופן שאינו מהווה בלאי משימוש סביר) תתקבל ע"י נציגי המזמין. במקרה של אי הסכמה, קביעת נציג המזמין היא הקובעת והינה קביעה סופית.

  - המזמין רשאי, על סמך שיקול דעתו, לדרוש החלפת כל חלק שאינו מתפקד כראוי ולא להסתפק בתיקונו והספק יפעל בהתאם, על פי דרישת המזמין.

  - הספק מתחייב לספק את כל הציוד, החלקים הקבועים, החלקים המתכלים, החומרים וחומרי העזר הדרושים לאחזקת מוקדי הפעילות ומילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם ומסמך מפרט השירותים, לרבות תחזוקה מונעת, תחזוקה יזומה, תיקון תקלות וכדומה.

  - הספק מתחייב לספק את כל כלי העבודה לרבות רכבים, כלי הגבהה, כלים מנהליים, תוכנות, ציוד, מכשור, חלקים וחומרים הדרושים לתחזוקת מתקני החברה ומילוי כל התחייבויותיו על-פי מסמך זה, לרבות תחזוקה מונעת, תחזוקה יזומה, תיקון תקלות וכדומה.

  - הספק יחליף כל רכיב או מערכת שאורך חייהם הסתיים טרם השבתה כך שתשמר לפחות רמת ביצועי המערכת המוחלפת.

  - הספק יגרוט את הרכיבים שהורדו משימוש בהתאם לתקנות הרגולטיביות.

  - החלפה או חידוש רכיבים במוקדי הפעילות לרבות רכיבי מערכות, תשתיות, ציוד, מכשור תבוצע בהתאם להוראות מפרט זה וסעיף ‎11.

  - הספק יתעד במערכת הממוחשבת את החלפת הרכיבים שהוחלפו (כולל מספר יצרן, מס' סידורי ומועד ההחלפה), כך שישמר תיעוד של החלקים שהוחלפו בבסיס נתוני הציוד במערכת.

  - הספק יבצע בדיקות וכיול על-ידי גורמים מוסמכים כנדרש על-פי כל דין או דרישה במפרט השירותים.

  - הספק יבצע את כל הפעולות הדרושות לעמידה במשימות הספק ובין היתר פירוקים, הרכבות, הובלות, תיקון בבתי מלאכה חיצוניים, הפעלת מומחים וכדומה.

  - הספק יבצע, באופן שוטף וללא הגבלה, פעולות של תחזוקה ושירות במוקדי הפעילות. פעולות אלו יכללו בין היתר: התקנות, תליית תמונות, תליית לוחות מודעות, החלפת שלטים, ביצוע כל עבודות סבלות קלה שאינה דורשת התמחות מיוחדת הנדרשות (לרבות העברת ציוד משתמשים) והכל בהתאם לבקשת המזמין ובתיאום עימו.

  - במקרה של תקלה או במקרה שבו עלה הצורך לפתור בעיית תחזוקה דחופה, יהיה הספק אחראי לבצע את כל הטעון תיקון תוך פרקי הזמן הנקובים במפרט זה.

  - מובהר, כי הדרישות המפורטות במפרט זה הינן דרישות מינימום וקיומן לא יסיר מהחברה את האחריות לתחזוקה רציפה של המתקנים, לתקינותם המלאה בכל עת, לעמידה בזמנים המוקצבים להיענות ולתיקון תקלות ועד למסירה הסופית של המבנים והמערכות לידי המזמין בתום תקופת ההתקשרות.

  - החברה לא תהיה רשאית להפחית או להוריד מהתשומות או העבודות או דרישות אחרות הנדרשות ממנה במסמך זה והמוגדרות כמינימום.

  - הפעלת קבלני משנה וגורמים אחרים

    - באישור המזמין, הספק יהא רשאי להעסיק גורמים אחרים, לרבות קבלני משנה ויועצים לצורך ביצוע עבודות בציוד מיוחד או לצורך ביצוע פעולות שאין לו התמחות מספקת בהן. הפיקוח על קבלני המשנה יבוצע ע"י הספק באמצעות עובדיו.

    - הספק יפעיל וינהל את הקבלנים הממונים בהתאם לאמור בסעיף ‎15 להלן.

  - ניהול והפעלת קבלנים ממונים ישירים ועקיפים

  - לפי הנחיית המזמין, יפעיל וינהל הספק את הקבלנים הממונים בהתאם להסכמים שיש למזמין עם קבלנים אלו ובהתאם לאמור בסעיף ‎15 להלן.

  - הספק עשוי להתבקש על ידי המזמין להוסיף או לצמצם שירותים קבועים וכוח אדם קבוע. היה והחברה  תתבקש להוסיף או לצמצם שירותים, תהיה התחשבנות להוספה או להפחתה על עלויות בפועל של הספק.

  - החברה עשויה להתבקש לספק שירותי תפעול ותחזוקה שונים גם באתרים ובמבנים אחרים שאינם מתוארים בנספח א' של מפרט זה. במקרים אלו, תבוצע העבודה ע"י עובדי התחזוקה הקבועים ללא תשלום נוסף. אמצעי התחבורה יהיו באמצעות הספק, חומרים וחלפים יסופקו ע"י המזמין כמוגדר בסעיף ‎14.

  - שעות העבודה למתן השירותים

    - שעות העבודה של מרבית מוקדי הפעילות הינן בין השעות 07:30 ל 16:00 מלבד מקרים חריגים בהם המשרד יעדכן את הספק בהתאם.(להלן: "שעות הפעילות").

    - מודגש כי חלק מהשירותים המסופקים ע"י הספק כגון עבודות תחזוקה מונעת יבוצעו לאחר שעות העבודה או לפני תחילת הפעילות בבוקר על מנת לשמור על רציפות פעילות המשרדים במוקדי הפעילות (עד חצי שעה לפני תחילת הפעילות).

    - בשעות פעילות מוקדי הפעילות יידרש הספק למתן מענה לתקלות וכן ביצוע תחזוקה מונעת ושוטפת שאינה מפריעה לעבודה השוטפת.

    - הספק יידרש לבצע בימי שישי, ערבי חג ובלילות עבודות שלא הספיק לבצע בהתאם לתוכנית העבודה או לא התאפשר לו לבצע עקב מגבלות שהציב המזמין. הספק מודע לכך שיידרש לבצע עבודות מכל סוג שהוא גם בימים אלו וללא תמורה נוספת בגין זאת.

    - הספק יציב 2 כוננים קבועים בימי שישי - שבת ובחגים באתר לשיקול המזמין. בערבי חג הספק יציב את הכוננים לפי בקשת המזמין.

    - מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בשעות הפעילות בימים מיוחדים כגון ימי חג ומועד חוה״מ וימי אירועים מיוחדים. הספק יידרש להיערך לפיכך, למתן שירותים גם מעבר לשעות הפעילות, ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין כך.

    - מובהר בזאת כי האמור לעיל הינו מידע אינדוקטיבי ואין בו כדי לקבוע היקף פעילות כלשהו או לגרוע כהוא זה ממחויבות הספק לביצוע כלל העבודות במסגרת השירותים ולעמוד ברמות השירות הנדרשות מהספק.

    - עבודות כאמור מחוץ לשעות העבודה שהוגדרו יבוצעו בתיאום מראש עם המזמין.

  - התחייבויות הספק:

    - הספק יספק את כל כוח האדם, הציוד, החלקים והחומרים, כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לביצוע המשימות המוטלות עליו. המשימות יתבצעו הן באמצעות כוח אדם קבוע ואמצעים קבועים והן באמצעות עובדי גיבוי ותגבור ואמצעים נוספים כנדרש להשלמתן. משימות שהוגדרו במתקנים המיוחדים יתבצעו על ידי קבלני משנה מקצועיים וכמפורט להלן:

      - קבלני משנה מקצועיים - הספק, במידה שאין בידו הסמכות הנדרשות מהיצרנים או הספקים המורשים של המתקנים המיוחדים ו/או האמצעים הנדרשים לטיפול באותם מתקנים מיוחדים יידרש להעסיק את אותם קבלנים מקצועיים שבידם הסמכות והיכולות הנדרשות.

      - הספק יידרש לקבל את אישור נציג משרד המשפטים מראש לקבלנים המקצועיים לפני ההתקשרות עימם. הספק יהיה אחראי להשיג את אישור קצין הביטחון של משרד המשפטים להעסקת העובדים של הקבלנים המקצועיים בתוך המבנה.

      - . הספק יידרש לנהל ולפקח על המתקנים מיוחדים המופעלים על ידי הקבלנים המקצועיים.

- כוח אדם למתן השירותים

  - כללי

    - הספק יבצע את הדרישות במפרט השירותים באמצעות כוח אדם בהתאם לכמות כוח האדם המינימלית המפורטת בסעיף זה והמשימות הנדרשות, כך שהעבודות יבוצעו בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, בלו״ז וברמות השירות המפורטות בסעיף ‎9.

    - הספק יציב כוח אדם קבוע בהיקף הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת הארכה, אם וככל שיהיו), באופן מלא ורצוף, בכל עת, ובמשך כל ימות השנה, בהתאם לנדרש מאופי התפקיד ומהיקף השירותים הנדרשים בהתאם למפורט במסמך זה.

    - יובהר כי עד לקביעת סיווג בטחוני לעובדים, הספק לא יוכל להציב את עובדיו באתר. כל גיוס של כוח אדם של הספק נדרש לעבור אישור נציגי המזמין טרם תחילת העסקה בפרויקט.

    - מובהר כי כמות כוח האדם המפורטת במפרט זה הינה מינימלית ואינה נותנת מענה לכלל המשימות. הספק נדרש להקצות כוח אדם מספק לביצוע כלל המשימות על מנת לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש.

    - במסגרת כוח האדם המוצב לעבודה במוקדי הפעילות, תתחשב החברה בין היתר, בדרישות הביטחון הנדרשות מכל עובד, בעתודת העובדים הנדרשת לגיבוי במקרים של מחלות, חופשות, מילואים, החלפה וכל גורם אחר שיש בו כדי להביא להיעדרות עובדי הספק, והכול כדי שפעילות מוקדי הפעילות לא תפגע, בהתאם להוראות מפרט השירותים.

    - הספק ימלא מידית את מקומו של כל עובד אשר ייעדר מהעבודה מסיבה כלשהי ובכל מקרה לא יישאר תפקיד שעליו התחייב הספק, בלתי מאויש.

    - יובהר כי על הספק לשלם לעובדיו עבור זמן הפסקת צוהריים שתינתן להם בהתאם להוראות המחייבות.

  - החלפת עובדים

    - החלפה דחופה: ב- 48 השעות הראשונות להיעדרות עובד קבוע, רשאית החברה לבצע את התחייבויותיה במלואן באמצעות צוותי הגיבוי ממשרדה ובלבד שהעובדים המחליפים יהיו בעלי כישורים, הסמכה כנדרש בחוק, אישור בטחוני וידע כנדרש למילוי המטלות.

    - החלפה קבועה או הוספת עובדים: עובד המחליף עובד קבוע לתקופה שמעבר ל- 48 השעות הראשונות, או עובד נוסף הנדרש לביצוע משימות קבועות, יהיה בעל אותם כישורים, לפחות, כשל העובד שהוחלף או כנדרש לביצוע המשימות.

    - עובד מחליף יחשב רק עובד אשר עבר הליך של הדרכה בסיסית בת יומיים במוקדי הפעילות ואושר סיווגו הביטחוני.

    - כל החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע אחר, תחל בהדרכה ובחפיפת זמן של שניהם או לחילופין בחפיפה עם עובד החברה המכיר היטב את מוקדי הפעילות על כל חלקים.

    - החפיפה ו/או הכשרת העובדים תתבצע כאמור על-ידי החברה ועל חשבונה.

    - המזמין יהיה רשאי לדרוש החלפת עובד, מכל סיבה שהיא ולרבות עקב חוסר ידע, חוסר יעילות, אי-שליטה בשפה, אי התאמה לעבודה, הופעה לא אסתטית, אי התאמה מבחינת יחסי אנוש ותודעת שרות, ביצוע עבירה על כללי המשמעת המופיעים בסעיף ‎5.5 להלן וכל מגרעת שיש בה כדי לפגום בטיב השירות. לקבלן לא תהיה זכות ערעור על החלטת המזמין. החלפת העובד תתבצע כמפורט בסעיף ‎5.2.8 לעיל, ותסתיים בתוך לא יותר מ- 4 ימי עסקים ממועד מסירת הדרישה ע"י המזמין.

    - בכל תקופת ההדרכה ועד שניתן יהיה לבחון ולאשר את העובד, תעמיד החברה עובד מומחה נוסף, על חשבונה. עובד מומחה פירושו עובד המכיר את סוגי המערכות ומסוגל לבצע את השירותים הנדרשים ללא הכשרה מוקדמת. אי הצבת עובד מומחה זמני כאמור, תיחשב כהיעדרות העובד הקבוע מעבודתו.

    - קיבלה החברה דרישה להחלפת עובד המבצע את השירותים כאמור, תפעל החברה כדלקמן:

      - תפסיק לאלתר את ביצוע השירות על ידי עובד החברה האמור.

      - במידה ואין נסיבות ההחלטה להשעות ו/או להחליף את עובד החברה קשורות לחשד לעבירה פלילית, רשאית החברה לבקש מהמזמין לשקול את החלטתו מחדש.

      - במידה ואין נסיבות ההחלטה להשעות ו/או להחליף את עובד החברה קשורות לחשד לעבירה פלילית, רשאית החברה להעביר את עובד החברה האמור לתפקיד אחר במוקדי הפעילות ולקבל את אישור המזמין, וזאת בכפוף לעמידתו של עובד החברה בתנאים וכשירויות הנדרשים לתפקיד האחר ככל שנדרשים.

      - החברה לא תחזיר לתפקיד עובד קבלן שהושעה או הוחלף לבקשת המזמין, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב של המזמין.

    - השעיה או פיטורין ביוזמת החברה: אין באמור במפרט שירותים זה כדי לגרוע מזכותה של החברה (או מי מטעמו), כמעסיק כלפי עובדי החברה, להחליט כי עובד כזה או אחר אינו מתאים לביצוע השירותים, לסיים את העסקתו ולהחליפו באחר ובלבד שהמחליף יעמוד בתנאים ובכל הכשירויות לאותו תפקיד בהתאם לדרישות המכרז.

  - רישיונות עבודה והסמכות לעובדי החברה ולקבלני המשנה:

    - המזמין יהיה רשאי לדרוש בכל עת מהחברה את רשימת קבלני המשנה איתם יש לה חוזה לקבלת שירות ו/או עובדים מטעמה שהינם בעלי רישיונות והסמכות כנדרש לכל מערכת, מתקן וציוד שאחזקתם באחריותה עפ"י מפרט השירותים.

    - האמור בין היתר בעבודות במתן בשירותים למערכות מיוחדות כדוגמת מעליות, רכזת גילוי אש וכדומה.

    - בעבודות שלביצוען דרוש רישיון, החברה תוודא כי לעובדים קיים רישיון כזה ותעסיק רק עובדים בעלי רישיון מתאים בתוקף, הכול לפי העניין והמקרה ועל פי כל דין.

    - בודקים מוסמכים מטעם החברה, לרבות לסריקות תרמו-גראפיות, בדיקת מתקני חשמל, קרינה של לוחות חשמל, יהיו בעלי רישיון ממשרד העבודה.

    - החברה תציג את הרישיונות כל אימת שתידרש לכך.

  - תנאי לקיום החוזה - דרישות כ"א מהקבלן:

    - בהתאם לתכנית ההתארגנות בסעיף ‎3, תגיש החברה למזמין רשימה שמית של כל עובדיה, הן העובדים הקבועים כהגדרתם להלן והן ומצוותי הגיבוי והצוותים הניידים, ושל כל עובדי קבלני המשנה. הרשימה תכלול את נתוניהם האישיים, וכן העתקי כל האסמכות, הרישיונות, השכלה, תעודות ואישורים הנדרשים לבדיקת התאמתם.

    - החברה תציג את עובדיה הקבועים כהגדרתם במפרט זה לאישור המזמין כתנאי לביצוע חוזה השירותים.

    - מיד לאחר הפקת קבלת הזמנת רכש חתומה ובכל תקופת ההתקשרות רשאי המזמין לבחון את עובדי החברה בכל הקשור לנושאים הרלוונטיים להסכם ההתקשרות.

    - כל עובד חברה או קבלן משנה מטעמה יאושר על ידי קצין הביטחון של המזמין, מראש ובכתב.

    - עובד חברה או קבלן משנה שלא יענה לקריטריונים, יוחלף מיידית בעובד אחר.

  - כללי משמעת:

    - החברה תחייב את עובדי החברה ואת קבלני המשנה העובדים מטעמה וכן קבלנים ממונים בכללי משמעת כאמור להלן.

    - עובדי החברה יהיו חייבים בלבוש לפי קוד הלבוש בעת מילוי תפקידם והפעלת סמכותם.

    - קוד הלבוש יעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן בסעיף זה.

    - החברה תגבש מערכת של כללי משמעת לעובדי החברה במוקדי הפעילות, לרבות כללי משמעת לעניין מעשים או פעולות שיש בהם כדי לפגוע במשתמשים, במבקרים במוקדי הפעילות ובשלומו של כל אדם.

    - החברה תכתוב נהלי טיפול בהפרת כללי המשמעת על ידי עובד החברה (להלן: "עבירת משמעת") והוראות אכיפה וענישה כפועל יוצא מעבירת משמעת של עובד החברה על כללי המשמעת.

    - החברה תעביר את כללי המשמעת והנהלים האמורים למזמין עפ"י תכנית ההתארגנות המוגדרת בסעיף ‎3.

    - המזמין יעביר לחברה את הערותיו והחברה תעדכן את כללי המשמעת בהתאם.

    - החברה תאפשר לכל עובד חברה לעיין בכללי המשמעת בכל עת.

    - כללי המשמעת יכללו לפחות את עבירות המשמעת המפורטות להלן:

      - עבירות של פגיעה בכבודו או בשלומו של כל אדם.

      - עבירות של הטרדה מינית במקום העבודה.

      - עבירות של הפרת התחייבות לסודיות.

      - קבלת טובות הנאה.

      - גרימת נזק לרכוש.

      - רשלנות במילוי תפקיד.

      - אלימות.

      - שתיה לשכרה.

      - התנהגות שאינה הולמת.

      - אי ציות להנחיות המזמין.

      - עישון בשטח מוקדי הפעילות.

    - אם קיים חשד כי בוצעה עבירת משמעת, תפעל החברה באופן הבא:

      - החברה תשעה את עובד החברה החשוד בביצוע עבירת המשמעת.

      - החברה תברר את החשד וידווח למזמין על תוצאות הבדיקה ועל החלטות שקיבל בעניינו של עובד החברה לאור הפרות המשמעת.

    - המזמין רשאי לבקש הסברים נוספים הן לגבי המקרה והן בקשר להחלטות שקיבלה החברה בעניינו של עובד החברה האמור.

    - המזמין רשאי להורות לחברה להפסיק את העסקתו של עובד החברה.

    - טיפול בעבירות פליליות: בנוסף לכל האמור לעיל, אם מתעורר חשד לביצוע עבירה פלילית על ידי עובד החברה, תפעל החברה כמפורט להלן:

      - במקרים בהם יש חשד כי העבירה בוצעה בעניין הנוגע למוקדי הפעילות, תודיעה החברה למזמין מיד עם היוודע החשד, ותסייע לבדיקת המקרה ככל האפשר ותפעל על פי הנחיות המזמין.

      - עלה חשד נגד עובד החברה או הובא לידיעת החברה כי מתנהלת נגד עובד החברה חקירה פלילית בעניין שאינו נוגע למזמין, תדווח החברה למזמין מידית ויפעל על פי הנחיות המשטרה.

    - השעיית עובדים: המזמין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להנחות את החברה להשעות עובד החברה מביצוע תפקידו לתקופה של עד 22 ימי עסקים או להחליפו אם סבר כי עובד החברה אינו מתאים לביצוע תפקידו ו/או קיים חשד שעבר עבירה פלילית.

    - שתיית משקאות משכרים: החברה תאסור על עובדיה לשתות משקאות משכרים במוקדי הפעילות וכן לפחות 6 שעות לפני תחילת העבודה.

    - קוד לבוש:

      - החברה תוודא כי הופעת עובדי החברה תהיה על פי קוד לבוש מוגדר, נאותה, צנועה והולמת לתפקידם במוקדי הפעילות.

      - מובהר בזאת כי חל איסור על עובדי החברה ללבוש מדים הנושאים את סמל המזמין או המדינה ולהזדהות כעובדיה.

      - ביגוד - המדים יהיו משני סוגים, לקיץ ולחורף, יכללו הופעה אחידה עם חולצות שיישאו את לוגו (הסמליל) של החברה ואת שם העובד ותפקידו וכן נעלי בטיחות מוגנות החלקה בצבע שחור.

      - מובהר בזאת, כי על פרטי הלבוש לא יופיעו מספרי טלפון או כל דבר אחר למעט לוגו החברה, שם העובד ותפקידו כמוגדר לעיל.

      - הלבוש יהיה נקי, במצב תקין ולא בלוי וללא קרעים. החברה תשלים לעובדים מטעמה את הביגוד לפי הצורך ובהתאם להנחיות המזמין.

      - דוגמת נעלי העבודה, המדים, צבעם ודוגמת סמל החברה עליהם יוצגו לאישור המזמין בהתאם לתכנית ההתארגנות.

    - המזמין רשאי להפסיק עבודתו של עובד שיפר את תנאי ההופעה והבטיחות הנדרשים.

    - איסור פעילות פוליטית/מפלגתית/מדינית: החברה תקפיד כי עובדיה, קבלני המשנה, נושאי משרה לא יערכו כל פעילות פוליטית/מפלגתית ו/או מדינית במוקדי הפעילות לרבות תעמולה ו/או הסברה לבחירות לכנסת, בחירות לרשות ממשלה, בחירות לרשות מקומית, ולא יאפשרו לעשות שימוש בשטחי מוקדי הפעילות ו/או במבני מוקדי הפעילות ו/או אמצעי אחר הנוגע למוקדי הפעילות לצורך פעילות כאמור.

  - מבנה ארגוני לתפעול מוקדי הפעילות לתל אביב וירושלים

  - מנהל הלקוח/החוזה:

      - החברה תגדיר את אחד מעובדיה כמנהל הלקוח שיהיה אחראי על כלל הפעילויות מטעם החברה לניהול השירותים (להלן: "מנהל הלקוח" או "מנהל החוזה") אל מול המזמין.

      - להלן עיקרי תחומי האחריות של מנהל החוזה:

        - ינהל בפועל את פעילות החברה במוקדי הפעילות, ויגיע באופן תדיר לאתרים השונים במוקדי הפעילות לצורך ניהול השירותים וניהול הקשר עם המזמין ומנהל ההתקשרות ומתן השירותים במוקדי הפעילות בהתאם לאמור במפרט השירותים.

        - אחראי לעבודות, לביצוען במועד ולדיווח למזמין וכן בעל סמכות מטעם החברה להורות לעובדי החברה על ביצוע עבודות, או רכישת חומרים וחלקים.

        - אחראי לבדיקת ביצועי העובדים ותגבור בכוחות עזר מצוות הגיבוי של החברה, כאשר הצוות הקבוע אינו מסוגל לפתור את הבעיות בכוחות עצמו.

        - להוות איש הקשר מול המזמין, מנהל ההתקשרות מקבלי השירותים עם החברה ביחס לכל מחויבויותיה במתן השירותים.

      - ניסיון – בהתאם לקבוע בתנאי הסף.

  - צוותי עובדים קבועים

    - הצוות הקבוע הוא זה המופיע בסעיפים 6.8.6-5.8.11 להלן.

    - החברה תבצע את הדרישות במפרט השירותים זה באמצעות כוח אדם בהתאם למצאי המערכות והתשתיות והמשימות הנדרשות, כך שהעבודות יבוצעו בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, בלו״ז וברמות השירות המפורטות בסעיף‎5 .

    - החברה תציב עובדים קבועים, שכירי החברה במוקדי הפעילות בהתאם להגדרות בסעיף זה.

    - בחירת העובדים וציוותם יעשה בתאום ובאישור המזמין.

    - המזמין יהיו רשאים לדרוש החלפת עובדים כמפורט בסעיף ‎5.2.

    - רישום נוכחות עובדים קבועים:

      - הקבלן יתקין בבניין הראשי של המזמין בירושלים שעון נוכחות אלקטרוני מבוסס טביעת אצבע .

      - עובדי הקבלן יחתמו בכל בוקר ובכל שעת סיום עבודה על נוכחותם.

      - הקבלן יוודא כי ניתן להפיק משעון הנוכחות קובץ "אקסל" ויצרף את הקובץ לחשבון החודשי.

      - בנוסף להודעה הטלפונית המיידית או במדיה אחרת כפי שיקבע משרד המשפטים, למוקד, עובדי הקבלן יחתימו את נציגי מבני משרד המשפטים בהם מתבצעות עבודות על טופס מתן שירות.

בטופס יציין העובד את מהות התקלה, תיאור התיקון, שם העובדים, שעות העבודה, לרבות התחלה וסיום, וחלקים שנצרכו. חתימת נציג המבנה על טופס מתן השירות תהווה אישור ראשוני בלבד אך לא תהווה אישור לתקינות הביצוע או הסכמה לתשלום כלשהו.

      - על פי דרישת המזמין יחויבו עובדי הקבלן לציין באמצעות דיווח  באמצעים ביומטריים את שעת הגעתם לבניין לצורך תיקון תקלה או ביצוע אחזקה מונעת ואת שעת הסיום וכן במערכת הממוחשבת כהגדרתה בסעיף ‎10.

      - עובד שלא יחתים את כרטיסו בשעון הנוכחות, ייחשב כאילו לא התייצב לעבודה.

      - החברה תספק למזמין, תוך 48 שעות מהעברת בקשה, דו"ח נוכחות יומי (בחתך תקופתי בהתאם לדרישת המזמין) ממוחשב.

    - מנהל אחזקה ראשי אזורי:

      - הקבלן ימנה מנהל תחזוקה, במשרה מלאה, שיהיה אחראי על כלל הפעילויות מטעם החברה לתחזוקת המבנה ומערכותיו (להלן: "מנהל התחזוקה") ויהיו כפופים למנהל הלקוח.

      - אזורי האחריות של מנהל התחזוקה יהיו כלל מוקדי הפעילות של המזמין.

      - השכלה:

        - השכלה – מינימום בעל תעודת טכנאי מוסמך למיזוג אוויר/חשמלאי מוסמך, ממוסד מוכר על ידי מה"ט.

      - ניסיון:

        - לפחות חמש שנים בניהול אחזקה באתרים בעלי שטח של 15,000 מ"ר לפחות שכללו מתקני מיזוג אויר מרכזי של 500 טון קירור לפחות.

        - ניסיון מוכח בטיפול בלוחות חשמל ובמערכות מתח גבוה.

        - ניסיון מוכח באחריות לטיפול במערכות מיזוג אוויר.

        - בעל יכולת לעבודה עצמאית וקריאת תוכניות.

      - שכר:

        - שכר הברוטו של המנהל לא יפחת מ- 16,000 ש"ח לחודש, כולל כל התנאים הסוציאליים על פי חוק.

      - תחומי אחריות של מנהל האחזקה:

        - ניהול עובדי החברה ולמימוש תכנית העבודה בתחום התחזוקה.

        - ביצוע עבודות בתחום חשמל, מיזוג אוויר, תיקוני אינסטלציה, תיקוני נגרות בניין וכל עבודה אחרת שתידרש כעזרה לעובדים האחרים.

        - אחריות לפעילות בטיחותית וקיום שגרת בטיחות של כל עובדי החברה כולל אחריות לכלי עבודה בטיחותיים ותקינים על פי דרישות החוק והנחיות ממונה הבטיחות של החברה.

        - כתיבת נהלי עבודה וביצוע בקרה ובדיקת ביצוע העבודה על פיהם.

        - אחריות לתפקוד מלא של המוקד הממוחשב.

        - הכנת דו"חות נוכחות ופעילות של כל עובדי החברה.

        - אחריות לביצוע כל עבודות התחזוקה המוגדרות במפרט השירותים ואשר ידרשו ע"י המזמין ובפרט עבודות בתחום החשמל להן נדרש ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך.

        - ביצוע באופן אישי של עבודות תחזוקת המבנה והמערכות.

        - ריכוז הקשר של החברה מול גורמי המזמין.

        - בקרה ובדיקת רמת ביצוע, איכות ביצוע העבודות המתבצעות על ידי הצוות ועל  ידי צוותי הגיבוי.

        - ביצוע תהליכי למידה, הפקה והטמעת לקחים מאירועים.

        - אחראי האחזקה יהיה ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

      - ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - קריאת והבנת חומר מקצועי.

    - חשמלאי מוסמך:

        - השכלה - תעודה של חשמלאי מוסמך.

        - ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושירות של מערכות חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה ואחזקה כללית.

        - שכר מינימלי – לא יפחת מ- 13,000 ש"ח ברוטו. למלוא שכר הברוטו ישולמו תנאים סוציאליים מלאים על פי דין

        - תחומי אחריות - בצוע עבודות בתחום חשמל מיזוג אויר, אלקטרוניקה, אינסטלציה וכל תחומי הבניין והאחזקה האחרים.

        - קריאות חירום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה.

    - עוזר חשמלאי:

        - השכלה – תעודה של עוזר חשמלאי.

        - ניסיון – לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושירות של מערכות חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה.

        - שכר מינימלי – לא יפחת מ-10,000 ש"ח ברוטו. למלוא שכר הברוטו ישולמו תנאים סוציאליים מלאים על פי דין.

        - תחומי אחריות – בצוע עבודות בתחום חשמל מיזוג אויר, אלקטרוניקה, אינסטלציה וכל תחומי הבניין והאחזקה האחרים.

        - קריאות חירום – על פי הצורך, 24 שעות ביממה.

    - טכנאי מיזוג אוויר:

        - השכלה - בעל תעודת טכנאי מוסמך למיזוג אוויר, ממוסד מוכר על ידי מה"ט.

        - ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושרות של מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה של לפחות 400 טון קרור, פיקוד, חשמל, אינסטלציה ואחזקה כללית.

        - שפות- ידיעת השפות עברית ואנגלית.

        - שכר מינימלי- שכר הברוטו של העובד לא יפחת מ- 13,000 ש"ח, כולל כל התנאים הסוציאליים על פי חוק.

        - תחומי אחריות- בצוע עבודות בתחום מיזוג אויר, אלקטרוניקה, חשמל, אינסטלציה וכל תחומי הבניין והאחזקה האחרים.

        - קריאות חירום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה.

    - עובדי תחזוקה:

      - הקבלן יגייס צוות מינימום של 12  עובדים זמינים לעבודה המחולקים לצוותי שירות לפי חלוקת המזמין בטבלת כוח האדם בסעיף זה. העובדים יחולקו בין מוקדי התחזוקה והם יהיו צוות תל אביב והמרכז, צוות ירושלים וצוות ארצי. 
מודגש כי האמור הוא בנוסף לעובדי תגבור ככל שידרשו להשלמת המשימות.

      - עובדי התחזוקה יהיו בעלי רישיון לרכב המתאים לדרישת סוג הרכב במפרט זה.

      - כאמור החברה תציב לפחות שניים עשר  (12) מנהלי ועובדי תחזוקה במשרה מלאה במוקדי הפעילות שיהיו אחראים לביצוע התחזוקה השוטפת וכן מענה לתקלות בכל מוקדי הפעילות. מודגש כי מתן השירותים יבוצע לכלל מוקדי הפעילות ללא קשר למיקום העובדים הקבועים. חלוקת כ"א תבוצע ע"י החברה בתאום ובאישור המזמין ויכולה להשתנות לאורך תקופת ההסכם מעת לעת.

      - כלי רכב לעובדים עבור אספקת השירותים:

        - הקבלן יעמיד לרשות עובדי התחזוקה שלושה ( 3 ) רכבים מסחריים דאבל קבינה עם ארגז סגור המצוידים בכלי עבודה וחלקי חילוף.

        - הקבלן יעמיד רכבים בעלי ותק של עד 5 שנים או 200 אלף ק"מ, המוקדם מבניהם.

        - הקבלן יגבה ויתגבר את העובדים, כלי הרכב והאמצעים ככל הנדרש לביצוע כל העבודות בטיב ובמועד.

      - מקום התייצבות העובדים וכלי הרכב, מידי יום, יקבע על ידי המזמין. עובדי הקבלן יהיו זמינים בכל עת לביצוע עבודות במבנים על פי דחיפות העבודות וסדר העדיפויות של המזמין.

      - להלן טבלת כוח האדם המינימלי הנדרש, כוח האדם יחולק למוקדי המזמין במרחב ירושלים ובמרחב תל אביב לפי דרישת המזמין וטבלת מוקדי הפעילות בנספח א'.

| מס"ד | מקצוע | מרחב ירושלים | מרחב ת"א | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מנהל אחזקה ראשי | 1 | 1 | 2 |
| 2 | חשמלאי מוסמך | 1 | 1 | 2 |
| 3 | עוזר חשמלי | 1 | 1 | 2 |
| 4 | טכנאי מיזוג אויר FANCOLE/VRF | 1 | 1 | 2 |
| 5 | עובדים כלליים | 1 | 2 | 3 |
| 6 | אחראי אחזקה – בית אגרון ואתרים נוספים (ללא דרישת חשמלאי) | 1 | 0 | 1 |
|  | סה"כ | 6 | 6 | 12 |

        - ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה.

      - אחראי אחזקה (עובד כללי- לא חשמלאי):

        - ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות צביעה, שרברבות, בינוי ואחזקה כללית.

        - שכר מינימאלי - שכר הברוטו של העובד לא יפחת מ- 9,000 ש"ח, מתוכם לפחות 80% לחישוב תנאים סוציאליים.

        - אב בית יהיה כפוף לראש צוות  , בצוע עבודות בתחום מסגרות   נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני  מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו ע"י האחראי. תגבור לסיוע בביצוע עבודות בכל המקצועות

        - ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה.

      - מעבר לשעות הפעילות של מוקדי הפעילות, יוגדר ע"י החברה אחד מהעובדים הקבועים עובד תורן אשר מכיר את מוקדי הפעילות ויכול לתת מענה לתקלות דחופות.

  - גיבוי צוות התפעול והתחזוקה

    - החברה תגבה על חשבונה את הצוות הקבוע לתחזוקה בהתאם לכמות כוח האדם ובעלי התפקיד הנדרשים לצורך מילוי משימותיה, לרבות - ביצוע תיקונים, ביצוע טיפולי תחזוקה מונעת ותקופתית, הצבת עובדים כוננים וכדומה וזאת באמצעות עובדים מומחים, קבלני משנה וכלי עבודה מיוחדים ככל שנדרש.

    - צוות הגיבוי של החברה יענה לכל קריאה לתיקון תקלה, כאשר העובדים הקבועים אינם מסוגלים לפתור תקלות במועד וברמה הנדרשים בחוזה זה.

    - החברה תהיה אחראית להזמין, לתאם ולתעד את פעולת צוותי הגיבוי.

    - החברה תצייד את צוותי הגיבוי בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה ולרבות כלי עבודה מיוחדים לעבודה בגובה, כלים וחלפים לציוד אינפרה אדום וכלים המותאמים לעבודה בציוד מיוחד.

    - כל השעות שיידרשו לצורך סיום העבודות שבתוכנית התחזוקה המונעת ותיקוני התקלות, נכללות בגיבוי ולא ישולם תמורתן כל תשלום נוסף, בין אם העבודה מתבצעת עם עובדי הגיבוי, ובין אם העבודה מתבצעת עם קבלני משנה.

    - אם אין לחברה עובדים מומחים בתחום מסוים תעסיק החברה קבלני משנה מתאימים. החברה לא תעסיק במוקדי הפעילות קבלן משנה ועובדים שלא אושרו ע״י המזמין.

- ספר הפעלת מוקדי הפעילות

  - כללי

    - החברה תכין ותאגד את כלל החומרים הנדרשים להפעלת מוקדי הפעילות, לרבות: נהלים, חומרים טכניים, קבצים ותוכניות עדות (AS Made וספר מתקן) באוגדן מרכז להלן ("ספר הפעלת מוקדי הפעילות").

    - החבר תעדכן את מצאי המערכות באתרים השונים (בדגש על מערכות האנרגיה - גנרטורים, צ'ילרים לוחות חשמל וכו').

    - ספר הפעלת מוקדי הפעילות יכלול לפחות את המידע המפורט בסעיפים להלן.

    - החברה תמסור את ספר הפעלת מוקדי הפעילות לאישור המזמין עפ"י תכנית ההתארגנות.

    - מסמך מקורי יימסר למזמין ועותק מאושר יישאר בידי החברה.

  - נהלים

    - כל פעולות עובדי החברה ו/או קבלני המשנה ו/או כל גורם אחר מטעמו (להלן: "גורמים מטעם החברה") וכן כל הפעולות הנדרשות במסגרת השירותים במוקדי הפעילות תוסדרנה בנהלי עבודה (להלן: "הנהלים")

    - החברה תכין, תאגד ותעדכן את הנהלים כאמור בספר הפעלת הפעלת מוקדי הפעילות (להלן "ספר הפעלת מוקדי הפעילות").

    - כל הנהלים בספר הפעלת מוקדי הפעילות יאושרו על ידי המזמין מראש ובכתב.

    - נהלי החברה יפרטו בין היתר את כלל הוראות התפעול, עבודה והתחזוקה עבור כל פעולה אשר באחריות החברה לבצע בהתאם לאמור במפרט השירותים.

    - הנהלים יגדירו את שיטת הניהול, תפעול ותחזוקה של החברה והגורמים מטעמו בכל תחומי הפעילות במוקדי הפעילות בכל עת.

    - נהלי החברה יהיו בהתאם להוראות מסמך זה, על פי כל דין, ובהתאם להוראות ההסכם.

    - נהלי החברה ייכתבו על ידי החברה במתכונת קבועה המפורטת בפרק זה ויתבססו על דרישות הבטחת האיכות ובהתאם לתקנים המקובלים בתחום התחזוקה בארץ ובעולם.

    - ספר הפעלת מוקדי הפעילות יכלול בתוכו גם את הקטלוגים המפורטים של כל המערכות במוקדי הפעילות ואת הוראות התחזוקה לכל מערכת (להלן: "תיק המתקן"). תיק המתקן הינו חלק מספר הפעלת מוקדי הפעילות.

    - החברה תעדכן ותפרסם מעת לעת את ספר הפעלת מוקדי הפעילות בין כל עובדי החברה, הגורמים מטעם החברה ולכל גורם נוסף אשר יורה לו המזמין. אישור פרסום והפצת הספר תהיה באישור אגף הבטחון.

    - החברה תעביר למזמין עותק אלקטרוני (קובץ) של ספר הפעלת מוקדי הפעילות.

  - הוספה ועדכון נהלים:

    - החברה תעדכן את הנהלים כמתחייב משינויים בדין או שינויים בהפעלה (שאושרו על ידי המזמין) ו/או בכל מקרה שבו יורה לה המזמין ו/או בכל עת שתמצא החברה לנכון לאחר קבלת אישור המזמין לביצוע התיקון.

    - בנוסף לאמור לעיל, המזמין רשאי לדרוש מהחברה להוסיף נהלים/הוראות עבודה לספר הפעלת מוקדי הפעילות במידה ומצא כי חסרים נהלים/הוראות עבודה הדרושים להפעלה סבירה של השירותים במוקדי הפעילות.

    - המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש מהחברה לעדכן ו/או לתקן נוהל/הוראת עבודה אם מצא לנכון, בין היתר, כי אין בנוהל/הוראת העבודה כדי לענות על צרכי מוקדי הפעילות. למען הסר ספק, עדכון בהתאם לאמור לעיל יבוצע על ידי החברה ללא כל תמורה נוספת.

  - חומר טכני וספרי מתקן

    - החברה מודעת לכך כי תיק המתקן והחומרים הטכניים הקיימים במתקן אינם שלמים וכי תידרש עבודת תיעוד ואיסוף מידע לטובת הכנת תיק מתקן מסודר. החברה נדרשת לקחת בחשבון את תכולת העבודה הנדרשת לטובת הכנת תיק המתקן.

    - החברה תבדוק את תיקי המתקן הקיימים, על תכולתם ותוכניות העדות (As Made) הקיימות (להלן "החומר הטכני") שימסרו על ידי המזמין ותאגד את החומר הטכני שתקבל מהמזמין, לצורך ביצוע עבודותיה ואספקת השירותים בספר הפעלת השירותים במוקדי הפעילות, בהתאם למסמך מפרט שירותים זה.

    - החברה תשלים את כל החומרים החסרים לספר המתקן בעבודת איסוף, ניתוח ותיעוד שתבחן ותאושר ע"י יועץ תחזוקה חיצוני מטעם החברה שיאושר על ידי המזמין.

    - החברה תכין תכנית עבודה להשלמת ספר המתקן אשר תסתיים לכל המאוחר בסוף שנת ההתקשרות הראשונה. מבלי לפגוע ביתר האמור במסמכי המכרז, מובהר כי כל איחור במסירת ספר המתקן עשויה להשית פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף ‎9 להלן.

    - באם יחסר חומר טכני כלשהו (שסופק לחברה או שנאסף במהלך תקופת ההסכם) בעת סיום תקופת ההתקשרות, תחויב החברה כספית בעלויות השלמת החומר הטכני כהגדרתם בסעיף ‎9.12 להלן.

    - עדכון חומר טכני והשלמתו במהלך תקופת ההתקשרות:

      - בכל מקרה בו החברה החליפה חלק או ציוד בשווה-ערך מאושר, תצרף את הקטלוג של החלק החדש לתיק המתקן המתאים.

      - הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החלק והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ותחזוקה ואת כתב האחריות של הפריט המוחלף.

      - בנוסף תעדכן החברה את התוכניות של המתקנים על פי השינויים שביצע.

      - בכל מקרה בו החברה מבצעת שינוי במתקן / מערכת אלקטרו-מכניים, בין שינוי חשמלי או מכני, תמסור החברה מראש סקיצות מפורטות לאישור המזמין.

      - החומר המקורי וכל חומר שהוכן על ידי החברה במסגרת השירותים הינו רכוש המזמין.

  - תיק שטח ממוחשב

    - החברה תקים ותנהל למוקדי הפעילות תיק שטח ממוחשב לצרכי תחזוקה. תיק השטח יהיה חלק מספר הפעלת השירותים במוקדי הפעילות כהגדרתו להלן.

    - הקמת תיק השטח תתבצע בהתאם למוגדר בתכנית ההתארגנות המפורטת בסעיף ‎3 לעיל. תיק השטח הממוחשב יכלול:

      - קליטה למערכת של מכלול השרטוטים והחומר הטכני, ניהול ועדכון שוטף של ארכיון השרטוטים והחומר הטכני.

      - מדרוג התוכניות לפי חלקי מבנה ולפי נושאים כדוגמת מיזוג אוויר, חשמל וכדומה.

      - סימון דרכי גישה לאתר ובתוך האתר ומיקומים אפשריים לצוותי חילוץ והצלה.

      - סימון אזורי אש ודרכי מילוט.

      - מיפוי האתר – קומות המבנה וסימון רכיבי הביטחון, הבטיחות, רכיבים ראשיים הנדרשים להפסקה ו/או הפעלה בזמן חירום כדוגמת גנרטור, מפסקי חשמל ראשיים, ברזי מים ראשיים וכדומה ומיקום חומרים רגישים או מסוכנים.

      - כל נושא אחר הנדרש על פי כל דין.

  - מספור הרכיבים בתיק השטח יבוצע עפ"י השיטה והתהליכים בסעיף ‎10.3.

- ניהול והכנת תכנית העבודה לתפעול ותחזוקת מוקדי הפעילות

  - החברה תכין מדי שנה ותציג לאישור מנהל התחזוקה המשרדי תכנית עבודה לתפעול ואחזקת מוקדי הפעילות הכוללת, שתכלול בין היתר, את כל המשימות ותכניות התחזוקה הנדרשות לצורך הפעלת השירותים במוקדי הפעילות ואספקת שירותי התפעול והתחזוקה, על ציר זמן (להלן "תכנית העבודה").

  - החברה תהיה אחראית לביצוע כל המשימות בהתאם לתכנית העבודה ולעמידה בכל דרישות השירות, לתיקון התקלות, במבנים ובתשתיות אשר תחת אחריותה, באופן שוטף לאורך כל תקופת ההסכם, בהתאם לדרישות מפרט השירותים והוראות ההסכם.

  - תכנית העבודה שתכין החברה תכלול לפחות את המרכיבים הבאים:

    - כל הפעולות הנדרשות לשמירה על זמינות המתקנים והמערכות.

    - כל הפעולות הנדרשות מהחברה לביצוע ואספקת שירותי התפעול והתחזוקה.

  - החברה תבצע את כלל הפעולות ותספק את כלל התשומות הנדרשות לצורך מימוש תכנית העבודה.

  - החברה תתכנן את הפעולות הנדרשות לתפעול ותחזוקה, כך שלא יפגעו בפעילות השוטפת של מוקדי הפעילות.

  - החברה לא תשבית מערכת, גם לצורך ביצוע פעולות התחזוקה (לרבות מערכות מיזוג האוויר ומערכות החשמל), ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

  - תכנית העבודה תתבסס על דרישות מפרט השירותים, הנחיות המזמין, תיקי המתקן, הקטלוגים המפורטים של כל מערכת והוראות התחזוקה לכל מערכת אשר יאושרו על ידי המזמין.

  - תכנית העבודה תתוכנן כך שהפעילות תתבצע, ככל הניתן, בימים ובשעות בהן ההפרעה לפעילות במוקדי הפעילות בה נמוכה. יודגש כי המזמין רשאי להנחות את החברה לגבש את תכנית העבודה בהתאם לאירועים על פי שיקול דעתו של המזמין והחברה תעדכן את התכנית בהתאם להנחיות אלו.

  - תכניות העבודה של החברה לפרטיהן יהיו ממוחשבות ונגישות לעיון המזמין, בכל עת.

  - החברה תוודא שכל המתקנים, המערכות והציוד שהחברה נדרשת לכלול במתן השירותים במוקדי הפעילות בהתאם להוראות ההסכם יהיו זמינים ותקינים, בכל עת, לשימוש במוקדי הפעילות בהתאם לתוכנית העבודה והוראות ההסכם.

  - הנתונים הנדרשים לניהול ובקרת תכנית העבודה כאמור ינוהלו במערכת מידע ממוחשבת לניהול תכנית העבודה המפורטת בסעיף ‎10‎10 שתעודכן ברמה יומית ובה יוצג מה בוצע, מה טרם בוצע וסיבה לאי הביצוע, הנתונים במערכת המידע יהיו זמינים ונגישים למזמין בכל עת ועל פי דרישה.

  - תכנית העבודה של החברה תכלול פירוט של כל הפעולות, האירועים והמשימות המתבצעות במוקדי הפעילות לרבות:

    - משימות לתפעול ותחזוקה על ציר הזמן השנתי (אחזקת מבנים, אחזקת מערכות,  הדברה ותברואה ).

    - משימות לתחזוקה מונעת בדגש על פעולות והשבתה של מערכות קריטיות. זמני ההשבתה והשיבושים הצפויים והאפשריים למערכות ולפעילויות של המזמין בשל עבודות התחזוקה המונעת.

    - אמצעים שהחברה תנקוט על מנת למנוע את הפגיעה בפעילות מערכות חיוניות וקריטיות לרבות התקנת אמצעי הספקה זמניים כגנראטורים ניידים בכל גודל נדרש, מכלי מים ניידים עם מערכות סניקה וכדומה.

    - פעולות אחזקה מורכבות ופרויקטים מתוכננים (כגון: ביצוע בדיקות וביקורות, החלפת ציוד, שדרוג מערכות, קליטת מערכות כגון ביוב ומיזוג), הכנה לקיץ או לחורף.

    - כנסים וטקסים מתוכננים והשפעתם על התכנית.

    - אירועים נוספים שיכולים להשפיע על תכנית העבודה, לרבות: ביקורים מתוכננים ומשימות ארגוניות נוספות וכן סינכרון הפעילות עם קבלנים ובעלי תפקיד אחרים במוקדי הפעילות.

    - פירוט אירועים נוספים המשפיעים על ביצוע המשימות ותכנית העבודה (להלן "עוגנים") בשנת העבודה, כפי שיוגדרו על-ידי המזמין מעת לעת.

  - תהליך התכנון השנתי:

    - לא יאוחר מה-1 בנובמבר, תגיש החברה לאישור המזמין, במדיה מגנטית, את טיוטת תכנית העבודה.

    - המזמין יעביר לחברה הערות, תיקונים ועדכונים בתוך עשרה (10) ימי עבודה מקבלת טיוטת תכנית העבודה.

    - לאחר קבלת הערות המזמין כאמור, תעדכן החברה את תכנית העבודה בהתאם.

    - לא יאוחר מה-20 בנובמבר, תגיש החברה לאישור המזמין את תכנית העבודה המתוקנת לשנת העבודה הבאה, בעותק מודפס ובמדיה מגנטית.

    - אישר המזמין את תכנית העבודה, תעביר החברה למזמין תוך שבעה (7) ימים קלנדאריים ממתן האישור, תכנית עבודה סופית, במדיה מגנטית ובעותק קשיח.

    - תכנית העבודה השנתית תחייב את החברה לכל דבר ועניין בהתאם להוראות פרק זה ולהוראות ההסכם.

  - אישור חודשי של תכנית העבודה:

    - החברה תגיש למזמין, עד ל 15 לחודש בכל חודש, תכנית עבודה מעודכנת לביצוע לחודש העוקב, לרבות הנגזרות והנושאים הרלוונטיים מתכנית העבודה השנתית המאושרת.

    - המזמין יעביר לחברה את התייחסותו לתכנית העבודה בתוך חמישה (5) ימי עבודה מקבלת תכנית העבודה המעודכנת כאמור.

    - החברה אחראית לקבלת אישור המזמין לתכנית העבודה השלמה והמלאה לא יאוחר מארבעה (4) ימים לפני תחילת כל חודש.

    - המזמין, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לאשר את תכנית העבודה או לאשר אותה באופן חלקי או זמני. אישור כאמור, יהווה אישור לביצוע לגבי החודש הבא.

    - העדכונים שיבוצעו בתכנית התחזוקה המונעת השנתית, על כל המשמעויות הנובעות מהם, לרבות עדכונים שנעשו בעקבות שינוי בפעילות ביוזמת המזמין, לא יהוו "שינוי" כהגדרתו בהסכם, והחברה תבצע עדכונים אלה על חשבונה ללא תוספת תשלום.

  - ניהול ותיאום תכנית העבודה: החברה תנהל את תכנית העבודה ותספק את שירותי התפעול, בהתאם להוראות המפורטות להלן:

    - החברה תנהל את תכנית העבודה על-פי תכנית שבועית, שתיגזר מתוך תכנית העבודה השנתית והחודשית המאושרת, אשר תכלול את כלל הפעולות שתבצע החברה לשבוע העוקב.

    - החברה תציג לדרישת המזמין את תכנית העבודה השבועית אחת לשבוע בכינוס תיאום שבועי אותו תערוך החברה בהשתתפות נציגי המזמין (להלן: "פורום התיאום השבועי"). בפגישה ישתתפו מנהלי התחזוקה, מנהל הלקוח בניהולו של נציג המזמין.

    - בנוסף לפורום השבועי, אחת לרבעון יתקיים פורום בהשתתפות מנהל אגף נכסים של משרד המשפטים.

    - בנוסף על האמור בסעיף ‎16, החברה תציג בפורומים השונים גם את הנתונים הבאים (דו"חות שיופקו ממערכת המידע הממוחשבת):

      - דו"ח ביצוע מול תכנון, בהתייחס לתכנית העבודה השבועית לשבוע שחלף ובין היתר: דיווח אודות העדכונים שבוצעו, הצגת פערים בתחום התפעול, התחזוקה, ככל שהיו כאלה, וכן את השפעתם על ביצוע תכנית העבודה באותו השבוע.

      - עמידה ברמות שירות: פילוח של אירועים וסטאטוס עמידה ואי עמידה ברמות השירות של החברה.

      - דיווח אודות עדכונים ושינויים נדרשים בתכנית העבודה לשבוע העבודה העוקב, תוך התייחסות לסיבות בגינן נדרשים השינויים ותוך התייחסות לפערים שנוצרו בשבוע שחלף.

      - דיווח אודות אירועים שונים, שחורגים משגרת הפעילות.

      - הדו"ח יכלול תצוגה הן במלל הן בגרפים והן בטבלה, מה בוצע, מה לא בוצע והסיבה מדוע לא בוצע ויועבר בקובץ אקסל ו/או בכל תצורה אחרת לבקשת המזמין.

      - כל דיווח אחר שידרוש המזמין בקשר עם תכנית העבודה כפי שיוגדר בפורום התיאום השבועי עבור השבוע העוקב.

  - סדרי עדיפויות לביצוע העבודות:

    - המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות, סדר הקטעים בהם יבוצעו, היקפי הביצוע, לוחות הזמנים, שעות הביצוע, וכד' ולשנותם בכל עת.

    - מובהר כי החלטת המזמין כאמור לא תהווה בסיס לטענה כלשהי בטענה לשינוי מחירי יחידה ו/או דרישה לתוספת ו/או כל שינוי אחר מצד החברה  ו\או מי מטעמה.

- מוקד שירות

  - הספק יפעיל מוקד לקבלת תקלות כולל תוכנה לניהול לתחזוקה אשר תתממשק למערכות המזמין (מניפה) כהגדרה במסמך זה ועל פי הנחיות המזמין, בהתאם ללו"ז המוגדר בתוכנית ההתארגנות.

  - המוקד יופעל בהתאם לשעות הפעילות המפורטות להלן:  בימים א' – ה' משעה 8:00 עד שעה  17:00 (להלן: "שעות פעילות המוקד") שעות הפעילות נתונות לשינויים לפי דרישות המזמין.

  - המוקד יקבל את כל הפניות והקריאות הקשורות לניהול ותפעול מוקדי הפעילות ואספקת כלל שירותי התפעול והתחזוקה.

  - פניות אשר יהיו בטיפול המזמין, יופנו לגורמים המטפלים, בהתאם לנהלים ולמידע שיועבר לספק על ידי המזמין.

  - המוקד יפעיל את צוות הספק וקבלני המשנה לצורך ביצוע תכנית העבודה, תיקון תקלות לפי רמות השירות ותיעדוף של המזמין ובשגרת תחזוקה מונעת, לפי תכנית התחזוקה, כמפורט במפרט השירותים.

  - המוקד יבצע ניטור שוטף של התקלות הרלוונטיות בפורטל התקלות של המשרד (מערכת מניפה או אחרת שתוגדר עי המזמין) ויעביר את הפניות רלוונטיות למערכת הממוחשבת לניהול התחזוקה לצורך הפעלת כוח האדם וטיפול בתקלות. לאחר סגירת הטיפול בתקלה, יסגור המוקדן את התקלה בפורטל התקלות..

  - התיעוד בפורטל (אלא אם אושר אחרת ע"י המשרד) לקבלת הקריאה וסגירתה , יהווה אסמכתא למדידת רמת השירות וזמן התגובה של החברה בהתאם להסכם זה.

  - מוקד השירות יאפשר ניהול כל היבטי תפעול התחזוקה, לרבות:

    - העברת מידע לפונים.

    - העברת בקשות לשירות.

    - פתיחת תקלה לפי קוד וסוג תקלה.

    - דיווח על תקלות לפי דחיפות.

    - תיעוד עמידה או אי עמידה ברמת שירות .

    - הפקת דו״חות מצב הקשורים לביצוע העבודות בהסכם בחתכים שונים.

    - תכנית זימון שנתית לתחזוקה מונעת והפקת דו״חות בכל תצורה מקובלת, לרבות ״אקסל", ״וורד״ וקבצים סרוקים.

    - הפניית אנשי מקצוע ושרות האמונים לטפל בתקלות.

    - סגירת הקריאות בהתאם ובדיקה מול הלקוח שהעבודה בוצעה לשביעות רצון, כולל הזנת משוב למערכת.

    - העברת פניות לגורמים מטפלים במשרד לפי הנחיות המזמין.

  - המוקד יוציא פקודות עבודה מהתוכנה הממוחשבת כהגדרתה בסעיף ‎10, יבצע מעקב ביצוע, יזין נתונים למערכת ויבצע רישום של כל פעולה ביומן הממוחשב.

  - מערכת התוכנה הממוחשבת הפתוחה לניהול התחזוקה במשרדי הקבלן תאפשר למפקחים ולכל עובד מורשה אחר של המזמין, להיכנס לסביבת העבודה מכל מחשב שהוא, להכניס הודעות חדשות, לצפות ו/או לקבל ו/או להפיק דו"חות בכל פורמט שהוא: אקסל ו/או PDF ו/או סרוק צבעוני ו/או על מדיה מגנטית ו/או לכל תוכנה אחרת המשמשת את משרד המשפטים, על מצב העבודות בחתכים שונים עפ"י מבנים או מקצועות ו/או יחידות כפי שידרשו למשרד המשפטים מעת לעת. בתחילת כל דו"ח יהיה ריכוז בעיות מיוחדות כהתראה למפקח בכל המבנים.

  - במקרים של תקלות שאינן באחריות החברה, המוקד יעביר את המידע לגורם הממונה בהתאם להוראות המזמין.

  - מוקד החברה יאפשר למזמין, בנוסף לאמצעי התקשורת הרגילים (טלפון, דוא״ל, ממשק למערכת הממוחשבת ואפליקציה), לקבל גם מענה אנושי במשך שעות העבודה.

  - מערכת המידע תאפשר ניהול תקלות (פתיחה, עדכון וסגירה) על ידי אנשים מורשים, מעקב והתראה על חריגת ברמת השירות וכן הוראות תחזוקה מונעת.

  - בקבלת קריאת שרות מחוץ לשעות העבודה, ידווחו עובדי החברה למוקד אודות פרטי קריאת השירות וסטטוס הטיפול.

  - לאחר שעות מתן השירות עובדי המזמין יוכלו להשאיר הודעה עם פרטי התקלה ולצורך רישומה, או לתעד את ההודעה במערכת המידע כמפורט בסעיף זה.

  - החברה תגיב לקריאות עפ"י רמות השירות בסעיף ‎10 להלן בתיאום עם המזמין ותדווח ״סיום״ עם גמר מתן השירות.

  - מוקד החברה יהיה בקשר רציף בכל עת עם מנהל הלקוח, ו/או מנהל התחזוקה לצורך מסירת הודעות על תקלות דחופות והם נדרשים לזמינות מלאה עבור קבלת הודעות אלו.

  - פעילות מוקד החברה תכלול בנוסף, גם אפשרויות קליטה, דיווח ומעקב על תקלות אשר החברה תאתר בעצמה במהלך עבודתה וכן תקלות במקצועות אחרים, אף אם אינם מבוצעים ע״י החברה.

  - פעילות מוקד החברה ינהל את מערכת אישורי הכניסה למוקדי הפעילות השונים בהתאם להנחיות המזמין. הפעילות תכלול בין היתר הזנת מבקרים ורכבים ועדכון נתונים.

  - כל הנתונים והמידע שייאגרו וייאספו במוקד החברה בהקשר זה יהיו שייכים למזמין והחברה אינה רשאית לעשות בהם שימוש אלא לצורך ביצוע עבודותיה עפ״י ההסכם.

  - מוקדן לניהול מוקד החברה (אופציונלי לפי שיקול דעת המשרד):

    - החברה תציב שני מוקדני שירות: אחד למחוז תל אביב ואחד למחוז ירושלים במשרה מלאה. המוקדנים יוצבו במשרדי הספק.

    - המוקדנים יפעלו בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף 8 למפרט זה "מוקד שירות".

    - תחומי פעילות למוקדן – קבלה ותיעוד של קריאות שירות והפנייתם לגורם הרלוונטי, הפקת דוחות ממערכת ניהול תחזוקה בחיתוכים הנדרשים, ניהול המוקד, פתיחת וסגירת תקלות במערכת הממוחשבת, סיוע למנהל התחזוקה בניהול הצוות ותיעדוף קריאות.

    - שימוש במערכות מידע – המוקדן יתפעל את המערכת הממוחשבת לניהול התחזוקה וכן את התקלות הרלוונטיות בפורטל התקלות של המשרד המפורט בהמשך.

    - תנאי סף למוקדן:

      - השכלה – תיכונית, עדיפות להשכלה אקדמאית.

      - ניסיון - ניסיון בעבודה מול לקוחות והפעלת מוקד שירות של 3 שנים לפחות, שליטה טובה במערכות Office, יכולת ארגון וניהול משרד, ניסיון בעבודה מול לקוחות וכן היכרות עם מערכות לניהול תחזוקה.

      - ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה, אנגלית – הבנה בסיסית וקריאת חומר מקצועי טכני הקשור לתחומי התחזוקה השונים.

    - תשלום למוקדן: התשלום למוקדן יהיה בהתאם לשכר המינימום במשק.

- רמות שירות

  - תיקון תקלות יהיה בעדיפות על פני המשימות השוטפות, אך לא ימנע ביצוען של המשימות השוטפות בתדירות הנדרשת.

  - עובדי החברה בצוות הקבוע המינימלי יטפלו בתיקון מיידי עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה ובכל מקרה לא יארך זמן סיום התיקון מרגע ההודעה על התקלה מעבר לרמות השרות המינימאליות מהמפורט בטבלה להלן.

  - טיפול במפגעי בטיחות יהיה בעדיפות ראשונה.

  - בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה או סיווגה (רגיל, דחוף או בהול) תקבע דעתו של נציג המזמין.

  - החברה תגיב כאמור באמצעות צוותיה ככל שנדרש, לרבות בעבודה בשעות נוספות ולילה בכל ימות השבוע, העברת עובדים נוספים, העברת חלקים ו/או ציוד ממקום למקום, וזאת ללא תשלום נוסף.

  - החברה תעבוד ללא לאות ותנקוט בכל האמצעים. היה והחברה אינה יכולה לבצע את התיקון המושלם לפי רמות השירות שנקבעו בהסכם, החברה מתחייבת לבצע כל פעולה אפשרית להפעלת המתקן/ציוד/מערכת באופן זמני, עד לגמר התיקון המושלם, וללא תשלום נוסף.

  - היה והצוות הקבוע אינו מסוגל להתגבר על התקלה ויש להזעיק כוחות גיבוי נוספים של החברה ו/או קבלני משנה, הם יגיעו למקום תוך 1 שעה מרגע ההודעה על התקלה ויפעלו ברציפות לתיקונה.

  - מעבר לשעות הפעילות תקלות ברמת דחיפות גבוהה או בינונית יטופלו על ידי עובד תורן – אחד מעובדי החברה הקבועים במוקדי הפעילות. עובד זה יגיע לאתר לא יאוחר משעתיים (2 שעות) מקבלת הדיווח לצורך תגובה ראשונית כמפורט בהסכם.

  - העובדים לא יעזבו את המבנה עד למתן פתרון, לפחות זמני ובטיחותי, לתקלה.

  - ככל שנדרשת הארכת זמן לביצוע תיקון התקלה וסגירתה הארכת זמן שכזו תאושר על ידי המזמין בלבד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרים חריגים בהם לא מתאפשר תיקון התקלה מסיבות שאינן קשורות לפעילות החברה.

  - תגובה ותיקון תקלות יתבצע על-פי לוח הזמנים המפורט להלן:

| מס' | רמת דחיפות | דוגמאות לתיאור התקלה | זמן תגובה | זמן סיום תיקון התקלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | דחופה | תקלה שיש בה סכנת בטיחות משמעותית. תקלה הגורמת לנזק מהותי לתשתית או יכולה לגרום במידה ולא תטופל מיידית לגרום להשבתה כללית של חלקים נרחבים במוקדי הפעילות. | מיידי (15 דקות), לפחות מענה ראשוני, בידוד הבעיה והפעלה זמנית | שעתיים |
|  | בינונית | תקלה אשר גורמת לסיכון בטיחותי. תקלה של מערכת מרכזית (לרבות: מיזוג אויר, מים, חשמל, תאורה) תקלת תברואה (לרבות: הצפות, סתימות ביוב) תקלה שאי טיפול בה עלול להפוך אותה לדחופה. | שעה | 6 שעות |
|  | רגילה | תקלה שאינה מפריעה לתפעול התקין של מוקדי הפעילות ו/או כל חלק ממנו (לדוגמה: רטיבות בקיר, כתמים בצבע, דלת ארון מטבח שאינה נסגרת, סדקים נימיים בקירות, קילוף חיפוי חיצוני), נזילת מים מכיור, אסלה שבורה) | 8 שעות | 24 שעות |
| רמת שירות לטיפול בדירות ונכסים מושכרים ע"י המזמין |  |  |  |  |
|  | תקלה בהולה | - תקלה הגורמת לנזק מהותי לנכס או בטיחותי | התיקון יבוצע תוך שלוש (3) שעות מהדיווח על התקלה |  |
|  | תקלה דחופה | כל אחת מהתקלות המפורטות להלן או דומות להן: - תקלה במערכת מרכזית (לרבות: שערים, מיזוג אויר, מים, חשמל, תאורה) - תקלת אינסטלציה/תשתית (לרבות: הצפות, סתימות ביוב) תקלה שאי טיפול בה עלול להפוך אותה לבהולה. | במידה והתקבלה קריאה עד השעה 12:00 בימי חול, התיקון יבוצע עוד באותו היום. במידה והקריאה התקבלה לאחר השעה 12:00 התיקון יבוצע למחרת עד השעה 12:00 (למעט שבות וחגים) |  |
|  | תקלה רגילה | כל תקלה אחרת אשר אינה מפריעה לתפקוד הנכס | התיקון יבוצע תוך ארבעים ושמונה (48) שעות מהדיווח על התקלה |  |

  - פיצויים מוסכמים:

    - היה והספק לא הצליח לפתור את התקלה בזמן התיקון הנדרש או למלא אחר התחייבויותיו במפרט השירותים, ישא הספק בפיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף זה.

    - מובהר כי הטלת פיצויים מוסכמים יכול שתהא מצטברת על מספר הפרות במקביל, או יחסית והכל לפי שיקול דעתו של המזמין. עוד יובהר כי הטלת פיצויים מוסכמים היינה לשיקול דעת המזמין.

| # | תיאור ההפרה | לוח זמנים לתיקון ההפרה ללא פיצוי | לוח זמנים לתיקון חוזר | סכום הפיצוי המוסכם |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אי עמידה באחד מהסעיפים של תכנית ההתארגנות | יומיים (2) | יומיים (2) | 500 ₪ על כל יום איחור לכל אחד מהסעיפים שבתכנית ההתארגנות. |
|  | אי ביצוע של עבודת תחזוקה מונעת | שלושה ימים | שלושה ימים | 750 ₪ לכל אי ביצוע של פעולת תחזוקה מתוכננת |
|  | אי תיקון תקלה דחופה | בהתאם לרמת השירות לתיקון התקלה לעיל | בהתאם לרמת השירות לתיקון התקלה לעיל | 1,000 ₪ בגין כל תקלה |
|  | אי תיקון תקלה בינונית | בהתאם לרמת השירות לתיקון התקלה לעיל | בהתאם לרמת השירות לתיקון התקלה לעיל | 800 ₪ בגין כל תקלה |
|  | אי תיקון תקלה רגילה | בהתאם לרמת השירות לתיקון התקלה לעיל | בהתאם לרמת השירות לתיקון התקלה לעיל | 250 ₪ לכל תקלה |
|  | אי הגשת תוכנית עבודה שנתית (כוללת ולכל שירות הנדרש מהחברה) | שבוע | שבוע | 1,500 ₪ בנפרד עבור תוכנית כוללת ולכל שירות |
|  | ביצוע עבודה עם עובד שאינו מתאים לתפקידו | לא רלוונטי | לא רלוונטי | 500 ₪ |
|  | אי הופעת עובד הנהלה בכיר כדוגמת מנהל הלקוח או מנהל התחזוקה, אשר הפעלתו נדרשת בהתאם להסכם | לא רלוונטי | לא רלוונטי | 2,250 ₪ |
|  | אי הופעת עובד | לא רלוונטי | לא רלוונטי | הפעלת פיצוי עבור היום הראשון של אי התייצבות של העובד תהיה נתונה לשיקול דעתו של המפקח , מעבר לכך כל יום של אי התייצבות של עובד יהווה 900 ₪ לעובד. |
|  | אי הפעלת מוקד כנדרש | שעה | שעה | 500 ₪ לשעה |
|  | אי ביצוע עבודה מונעת שבועית / חודשית / תלת חודשית | שלושה ימים | יום | 750 ₪ עבור כל פעולה שלא בוצעה |
|  | אי ביצוע עבודת תחזוקה מונעת חצי שנתית/שנתית | עשרה ימים | שלושה ימים | 1,500 ₪ עבור כל פעולה שלא בוצעה |
|  | אי ביצוע או ביצוע חלקי של הדברה כנדרש | 48 שעות | 24 שעות | 2,000 ₪ בגין כל מקרה |
|  | עיכוב בביצוע עבודות נוספות | יום | יום | 1,000 ₪ |
|  | אי ביצוע בדיקה על ידי בודק מוסמך (לכל ביצוע בדיקה ע"י בודק מוסמך) | כל יום איחור בביצוע הבדיקה |  | 1,500 ₪ |
|  | הפרה של שגרת בטיחות | תבצע תחקיר בטיחות שבוע מיום ההפרה |  | 750 ₪ לעבירה |
|  | אי קבלת מענה לטיפול בתקלה במעליות | שעה |  | 500 ₪ לשעה |

במקרה בו יצטברו הפרות חוזרות ונשנות מצד המפעיל, באופן יסודי, יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם.

- המערכת הממוחשבת לניהול התפעול והתחזוקה

  - כללי

    - הספק יספק את השירותים באמצעות מערכת ויבצע עדכוני גרסאות לאורך כל תקופת ההסכם ללא תשלום נוסף.

    - הספק יציג את המערכת שבה הוא מבקש להשתמש ויקבל את אישור המזמין להתאמתה לדרישות וכן לדרישות הביטחון ואבטחת המידע.

    - המערכת לא תהיה חלק ממערכת ה ERP של הספק אלא תהיה מערכת נפרדת ועצמאית.

    - הספק יפעיל את מערך התפעול והתחזוקה אשר תחת אחריותו וינהל את תכנית העבודה באמצעות תוכנה ייעודית לניהול ותפעול שירותי התפעול והתחזוקה (להלן: "המערכת").

    - המערכת תאפשר ניהול ותיעוד של כלל פעולות התפעול והתחזוקה המבוצעות במוקדי הפעילות, בהתאם לסוג הפעולה הנדרשת.

    - המערכת הממוחשבת תהא נגישה לנציג המזמין במשרדו, בכל עת, כנדרש לו לצורך עיון בנתונים והפקת דוחות מסוגים שונים באופן עצמאי.

    - המערכת תעמוד בכל דרישות המפרט להלן ותתמוך בכלל השירותים.

    - הספק יעניק  הרשאות למערכת ניהול התחזוקה עבור נציגי המזמין ויועץ התחזוקה מטעמו.

    - הספק יאפשר למזמין לקבל את המנוי וכלל הנתונים שנאגרו בו בכל עת שידרוש זאת.

    - עד למחשוב סופי ומאושר של מערך התחזוקה, יפעיל הספק מערך תחזוקה מושלם בקובץ אקסל, באופן שישמר כל המידע הנדרש ועל פי הנחיות המזמין.

  - מפרט למערכת המידע הממוחשבת לניהול התפעול והתחזוקה

המערכת תכלול את הפונקציות הבאות:

    - ניהול תכנית עבודה

      - תכנון, ניהול ומעקב אחר פעולות התפעול והתחזוקה על ציר זמן, המבוססות יעדים ותאריכים.

      - יצירה וניהול של תכניות תפעול ותחזוקה לפי מחזור יחיד של פעולות ולפי פעולות מחזוריות.

      - יצירה וניהול רשימת משימות; Task List, הכוללת רכיבים ופעולות תפעול ותחזוקה, בסימוכין למחזורי הביצוע הנדרשים.

      - ניהול תכנית שנתית לתחזוקה מונעת עבור כל המערכות, והפקת עבודות מתוכננות/פקודות עבודה באופן אוטומטי לכל מערכת, בהתאם לתכנית העבודה.

      - הזנת כלל העבודות העיתיות במערכת (עבודות תקופתיות כגון, צביעה, פעולות תחזוקה חצי שנתיות וכו').

      - הזנה של כל רמות השירות הקבועות בהסכם.

      - שיוך פקודות עבודה גם לפעולות אחזקת שבר, תוך טיפול בתקלות ותיעדוף של הטיפולים, בהתאם לדרישות המזמין.

    - דוחות

      - הפקת דו"ח פעולות תפעול ותחזוקה לפי שעות עבודה.

      - הפקת דו"ח מעקב אחר כל מועדי הפעולות והטיפולים המתוכננים – תכנון מול ביצוע.

      - ניהול מספר סוגי הזמנות תחזוקה עבור תהליכי תחזוקה (טיפול בתקלות ותחזוקה מונעת).

      - הפקת דוחות של עמידה ברמת שירות לפי דחיפות התקלה

      - דוחות מנהלים ו Dashboard לסטטוס עמידה בדרישות ההסכם ומתן השירותים.

      - הפקת דוחות מצאי ומיקומים

      - הפקת דוחות תקלות לפי משתמש/מיקומים

    - ניהול טיפולים ותקלות (CRM)

      - פתיחת התקלות במערכת יבוצע באמצעות ממשק התוכנה במחשב וכן באמצעות אפליקציה או ממשק בטלפון הנייד. הממשק יאפשר פתיחת וסגירת תקלות ע"י הטכנאים וכן פתיחת תקלות.

      - המערכת תאפשר התראות לטכנאים על קבלת תקלות דחופות.

      - המערכת תאפשר קבלת פניות, הן לאספקת מידע ושירותים, הן לקבלת תלונות/דרישות מכל משתמש והן להפניית הפונים לגורמי המזמין הרלוונטיים.

      - המערכת תאפשר ניהול יומן ממוכן של הודעות על תקלות, קריאות שירות ופניות.

      - המערכת תאפשר שמירה ותיעוד של  כל הפניות והתקלות שיפתחו במשך כל תקופת ההתקשרות.

      - המערכת תאפשר סיווג של הקריאות עפ"י קריטריונים שיאושרו ע"י המזמין (כגון: דחוף, בינוני, רגיל) מראש ובהתאם לסיווגי דחיפות התקלה/הפנייה. סיווג התקלות יהיה זמין לצפייה ולעדכון על ידי המזמין.

      - ניהול האירועים יבוצע לפי שיוך לרכיב/מערכת, מוקד פעילות/מתחם/מבנה רלוונטי.

      - המערכת תאפשר פתיחת הזמנת תחזוקה (טיפול/תיקון) באופן יזום עבור תחזוקה מונעת ויזומה (הודעת תחזוקה תיפתח בסימוכין ברקע באופן אוטומטי), בהתאם לתוכנית עבודה של התחזוקה.

    - ניהול מצאי והוראות תחזוקה והפעלה

      - עדכון רשימת כלל האביזרים המותקנים בכל מבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ואשר אינם מהווים חלק אינטגראלי מהמערכת כדוגמת: מחברים, אביזרי תמיכה, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

      - כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים, לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו.

      - תיעוד הבדיקות במערכת במשך כל תקופת ההסכם.

      - עדכון קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכות, לרבות אביזרי צנרת וחשמל.

      - סריקת/עדכון אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם, לרבות אישורים על בדיקות בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.

      - סריקת/עדכון אישורים על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן, בהתאם לדרישות המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

      - סריקת/עדכון אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים כנדרש, לרבות: מכבי אש, משטרה, מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, איכות הסביבה, משרד התקשורת, חברת החשמל, המזמין המקומית, בודק חשמל, בודק מעליות, קונסטרוקטור וכדומה.

      - סריקת/עדכון תעודות אחריות, ערבות וביטוח.

      - עדכון נתונים כלליים: פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול (שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס, טלפון נייד).

  - רישום ומספור

    - הספק יבחן את המספור הקיים לכלל המצאי ותשלים את הרישום ומיספור החסר בכל המבנים, מערכות והציוד המתוחזקים ולרבות מספור הרכיבים בפועל על- גבי המערכות והציוד בשטח, בהתאם למוגדר בלו"ז תכנית ההתארגנות כמוגדר בסעיף ‎3 לעיל.

    - הרישום יכלול את כל הנתונים הטכניים הנדרשים לכל סוג ציוד על פי שיטת המספור שתאושר על ידי המזמין.

    - הרישום יתבצע במערכת הממוחשבת ועפ"י הנחיית אגף הביטחון.

    - רישום תקלות ועבודות המבוצעות בהסכם ומעקב אחר ביצוען יתבצע ברציפות החל מסיום שלב הרישום, כאשר כל הפעולות שהתבצעו במהלך 70 הימים הראשונים כאמור בסעיף ‎10.3.1 לעיל יוקלדו מהניירת שתירשם בניהול ידני במהלך תקופה זו למערכת הממוחשבת לניהול התחזוקה.

    - הספק ירשום כל פעולה שהתבצעה, ללא הבדל באם בוצעה כחלק ממכלול התחייבויות החברה בתחזוקה לסוגיה, בעבודות על מערכות המתוחזקות ע״י אחרים, בתיקון תקלות או בעבודות ששולם עבורן תשלום מיוחד.

- תחזוקת מוקדי הפעילות

  - תהליכי תחזוקת מוקדי הפעילות מחולקת למספר סוגים:

    - תחזוקת שבר / תחזוקה מתקנת - Breakdown Maintenance - שיטה בה הטיפול בתקלה בציוד/מכונה מבוצע בעת התרחשות האירוע.

    - תחזוקה מונעת - Preventive Maintenance - שיטה בה הטיפול בציוד/מכונה מבוצע כחלק ממדיניות ונהלי תחזוקה שגרתיים, או מהוראות כל חוק ללא קשר להתרחשות תקלה בפועל. עיתוי ותדירות הטיפול, נובעים מהוראות יצרן, מנתוני ביצוע סטטיסטיים אודות ביצועי הציוד/מכונה הנאספים ומנותחים במערכות הממוחשבות של המפעיל או המזמין.

    - תחזוקה שוטפת Routine Maintenance - שיטה בה מבוצע טיפול שוטף במערכות כחלק מסבב יומי/שבועי או חודשי – בדיקת נזילות, לחצים, דליפות, ניקוי בסיסי.

    - תחזוקה יזומה - Proactive Maintenance – שיטה בה מבוצעות פעולות תחזוקה יזומות שמטרתן לטפל בגורמי השורש לכישלון ע"י שיפוץ או החלפה (ולא רק טיפול בתופעה/סימפטום).

  - פעולות הספק במוקדי הפעילות יכללו ביצוע את כל פעולות התחזוקה ותיקון התקלות הנדרשות לצורך עמידה ברמות השירות והזמינות של מוקדי הפעילות והכל בהתאם למפורט להלן:

    - אספקת כלל הציוד, החלקים הקבועים והחלקים המתכלים, החומרים וחומרי העזר הדרושים לאחזקת מוקדי הפעילות ומילוי כל התחייבויות החברה על-פי ההסכם ומפרט השירותים, לרבות תחזוקה מונעת, תחזוקה יזומה, תיקון תקלות וכדומה.

    - החלפת ו/או חידוש רכיבים במוקדי הפעילות לרבות רכיבי מערכות, תשתיות, ציוד, מכשור בהתאם להוראות מפרט השירותים בהתאם לסעיף ‎14 להלן.

    - ביצוע בדיקות וכיול על-ידי גורמים מוסמכים כנדרש על-פי כל דין ו/או דרישה במפרט השירותים.

    - ביצוע כל הפעולות הדרושות לעמידה במשימות החברה ובין היתר פירוקים, הרכבות, הובלות, תיקון בבתי מלאכה חיצוניים, הפעלת מומחים וכדומה.

    - במקרה של תקלה או במקרה שבו עלה הצורך לפתור בעיית תחזוקה דחופה, תהיה החברה אחראית לבצע את כל הטעון תיקון תוך פרקי הזמן הנקובים ברמות השירות.

    - במסגרת עבודות התחזוקה תבצע החברה:

      - עבודות תחזוקה מונעת ותיקון תקלות של כל המערכות והציוד. העבודות יבוצעו לכל המצאי הרלוונטי על כל רכיביו.

      - תחזוקת מעליות – החברה תיתן מענה מקצה לקצה לתחזוקת המעליות באתרי המזמין כולל כל הביקורות, הבדיקות והתיקונים הנדרשים ללא תשלום נוסף. החברה תספק ייעוץ קבוע ושוטף בנוגע לתחזוקת המעליות על ידי יועץ מעליות, בהתאם לצרכי המזמין. כל עיכוב במענה עבור תקלות במעליות יהווה הפרה לפי רמות השירות בסעיף 9.

      - תחזוקת גנרטורים – החברה תיתן מענה מקיף לתחזוקת הגנרטורים כולל ביצוע תיקונים והזמנת חלקים לרוב מחשב מנוע, פקדים , מנועים וכל היוצא בזה.

      - עבודות יזומות, אחזקת שבר, תיקון תקלות ונזקים לכל שאר האלמנטים כולל מבנים, חצרות ותשתיות ולרבות - פרזול, צביעה, ריצוף, חיפוי קיר/ רצפה/ תקרה, נגישות, תקרות, חלונות, תריסים והצללה, זכוכית, דלתות, מנעולים, גגות, איטום, מרזבים, צנרת, ביוב, אסלות, כיורים, מקלחות, ריהוט, ריהוט רחוב, תאורה, חשמל, שילוט.

      - ביצוע עבודות בתחום תיקוני בניה, צבע, מסגרות, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי המזמין.

  - התחזוקה תבוצע על חשבון הספק, לרבות כוח האדם, האמצעים, החומרים, חומרי העזר והחלקים הנדרשים, מדבקות טיפולים. איסוף מידע ומעקב אחר היסטוריית תקלות והגיבוי הנדרש לקבלן לצורך ביצוע העבודות.

  - כל פעולות התחזוקה והתפעול יבוצעו תוך הקפדה על הוראות יצרן, החוקים והתקנות, לרבות תקנות הבטיחות ובהיעדר כאלה לגבי ציוד כלשהו, עפ״י התקנים של מכון התקנים הישראלי. כל פעולות התחזוקה, המדידה והרישום יבוצעו באופן שוטף.

  - בכל החלפה של רכיב ו/או מערכת ו/או פרט, יספק הספק רכיב/ חומר זהה למוחלף המקורי הנמצא במוקדי הפעילות. בהיעדר רכיבים כנ״ל ובאישור המזמין, תספק החברה פריטים שווי-ערך.

  - עבודת החברה תכלול גם את כל הגיבוי הנדרש לצורך ביצוע העבודות ואספקת החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע כגון ציוד הרמה, ציוד בדיקה וכ"א מוסמך ומיומן. התחזוקה תבוצע לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות, כדלקמן:

    - בהתאם לנהלי המזמין, בכל הנוגע לשעות הפעילות.

    - בהתאם לתכנית התחזוקה השנתית והוראות העבודה שתכין החברה לעובדיה.

    - בהתאם לנהלים המומלצים ע״י יצרני הציוד או הוראות המזמין.

  - לא יתקבל שום ערעור או תביעה כספית לפיצויים של החברה בגין מתן הוראה לביצוע פעולה לפי הנחיות יצרן. הנ"ל מתייחס הן לתחזוקה יומית, חודשית, שנתית ותקופתית אחרת, לאיתור ותיקון תקלות ולכל שאר הוראות מפרט השירותים.

  - הוראות יצרן נועדו להנחות את החברה לגבי העבודות אותן עליה לבצע בכל פריט מצאי, אך אינן מפרטות בדרך כלל את אופן ביצוע ההוראה, באילו כלים צריכה החברה להשתמש לצורך ביצוע ואת התוצאה הסופית הנדרשת לאחר הטיפול. ההנחה היא שהחברה הנה חברה מקצועית בעלת ידע וניסיון מקיפים בתחום העבודות המפורטות במפרט השירותים, כך שההנחיות לטיפולים המפורטות כאן בצמצום והכלליות, יספיקו להדרכתה.

  - כלי עבודה אישיים -  לכל אחד מעובדי התחזוקה, יהיה ארגז הכולל כלי עבודה אישיים. הארגז והכלים יימצאו עם העובד בעת עבודתו, בכל עת. כלי העבודה האישיים יהיו מסוגים שונים ככל הנדרש לפי תחום התמחותו של העובד, ויבטיחו לעובד אפשרות עבודה עצמאית. באחריות החברה לדאוג לתקינות ואיכותם הגבוהה של הכלים בכל עת, ולהחליפם ו/או לחדשם בעת הצורך. להלן דרישות הציוד המינימליות לפי חלוקה לתפקידים:

| תפקיד | כלים |
| --- | --- |
| הנדסאי / מהנדס | מברגה נטענת |
|  | סט מברגים |
|  | פליירים מבודדים |
|  | קטר |
|  | טסטר |
|  | פלייר פטנט |
|  | סט ביטים |
|  | פטיש |
|  | ציוד מדידה |
|  | ציוד בטיחות לעבודה במתח גבוה |
|  | תיק |
| חשמלאי | מברגה נטענת |
|  | סט מברגים |
|  | לוחצי נעלי כבל מבודדות |
|  | לוחצי סופיות חוט בקטרים שונים |
|  | לוחצי מחברי קואקס, מותח חבקים, לוחץ תקעי תקשורת ומספרי חשמלאים |
|  | חותכי כבל ידניים, חותכי תיל וחותכי כבל מנגנון רצ'ט |
|  | פליירים מבודדים |
|  | קטרים מבודדים |
|  | מטר מקצועי |
|  | טסטרים ומברגים מבודדים |
|  | מקלפי חוטים וכבלים |
|  | ציוד לכיפוף חיתוך וניקוב פסי צבירה |
|  | ציוד בטיחות לעבודה במתח גבוה |
|  | ציוד מדידה |
|  | תיק |
| טכנאי מיזוג אוויר | מברגה נטענת |
|  | סט מברגים |
|  | פלייר |
|  | קטר |
|  | טסטר |
|  | פלייר פטנט |
|  | סט ביטים |
|  | פטיש |
|  | תיק |
|  | מנשא |
|  | סט חותך ומרחיב |
| אנשי אחזקה | מברגה נטענת |
|  | סט מברגים |
|  | פלייר |
|  | קטר |
|  | טסטר |
|  | פלייר פטנט |
|  | סט ביטים |
|  | פטיש |
|  | תיק |
|  | זווית למסגר |
|  | משקפי מגן |
|  | קליבות |
|  | 2 רתכות זיקה |
|  | תיק |
|  | ציוד לעבודה בגובה |

  - פעילות מונעת, שוטפת ויזומה

  - החברה תבצע פעולות תחזוקה מונעת שוטפת ויזומה (להלן "פעולות התחזוקה") למערכות, למתקנים ולציוד במוקדי הפעילות.  פעולות התחזוקה יבוצעו:

    - על פי כל דין.

    - על פי ניסיון החברה באחזקת המערכות דומות.

    - עפ"י ההוראות שבנספח ג'.

    - בהתאם להוראות יצרני המערכות.

    - בהתאם לתיקי המתקן הקיימים.

    - כחלק מתוכנית העבודה כהגדרתה בסעיף ‎7, החברה תנפיק לעובדיו מידי שבוע הוראות תחזוקה לביצוע כנדרש.

    - החברה תתעד את ביצוע הוראות התחזוקה בהתאם לעבודה בשטח. ותעדכן במערכת התחזוקה הממוחשבת.

    - החברה תתעד במפורש אלו טיפולים בוצעו ומהם הממצאים בבדיקות שבוצעו.

    - בכל אחד מלוחות החשמל או כל ציוד בטיחותי או רגולטיבי אחר שיטופל בעבודות תחזוקה מונעת תצמיד החברה תווית מתאימה בה יפורטו פרטי הטיפול לרבות: סוג הטיפול, תאריך ביצוע הטיפול, שם העובד שביצע הטיפול, המועד הקבוע לטיפול הבא וכד'.

    - היה והחברה לא עמדה בדרישות המפורטות, תדווח לנציג המזמין תוך ארבעים ושמונה (48) שעות.

    - תדירות ביצוע עבודות תחזוקה מונעת:

      - החברה מתחייבת לבצע את כל פעולות התחזוקה המונעת התקופתיות הנדרשות כדי לשמור על אורך חיי התשתיות, החצרות, המבנה ורכיביו, המערכות וכיו״ב.

      - רכיב או מערכת יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים מהם הוא מורכב לרבות צירים, ידיות, מנעולים וכדומה. בכל מקרה בו תוצאות הבדיקות יצביעו על ליקוי תפעל החברה לתיקונו לרבות ככל הנדרש באמצעות החלפתו.

      - ביצוע עבודות התחזוקה המונעת יהיה בהתאם להוראות התחזוקה המפורטות במוסף ב למפרט שירותים זה.

      - בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהפעולות המפורטות להלן או האמור לפי ת״י 1525 חלק 1 (ניהול תחזוקת מבנים בניינים: רכיבים וגימור) וחלק 3 (בנינים שאינם מבני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שרות).

    - הנחיות מינימום לביצוע תחזוקה מונעת– מוסף ב'

      - ההנחיות המפורטות במפרט זה הינן הוראות כלליות לתחזוקת מערכות מסוג זה ודגשים בתחזוקה אותם המזמין מוצא לנכון למסור לחברה. מובהר לחברה כי הוראות התחזוקה הספציפיות למערכות המותקנות יהיו עפ"י הוראות היצרן של המערכות שהותקנו. במקרה של סתירה, החברה תפעל עפ"י הנחיות המזמין.

      - מובהר בזאת כי תכנית התחזוקה המונעת והטיפולים שתבצע החברה כאמור, יהיו מקיפים ויכללו את כלל הפעולות הנדרשות לאחזקת המערכות בפירוט יותר מהמפורט להלן, ותכלול גם מקצועות ופעולות שלא צוינו במפורש ע״י המזמין ואשר קיימות בספרות התחזוקה של יצרני המערכות

      - מובהר, כי הדרישות המפורטות במפרט השירותים הינן דרישות מינימום וקיומן לא יסיר מהחברה את האחריות לתחזוקה רציפה של המתקנים, לתקינותם המלאה בכל עת, לעמידה בזמנים המוקצבים להיענות ולתיקון תקלות ועד למסירה הסופית של המבנים והמערכות לידי מזמינה בתום תקופת ההתקשרות.

      - ההנחיות המפורטות במפרט זה וכן בהוראות היצרן כאמור, יוטמעו במסגרת תכנית התחזוקה המונעת והטיפולים במסגרת תכנית התחזוקה השנתית, שתערוך החברה מובהר כי רשימת המערכות והציוד כפי שמופיע בנספחים היא עפ"י סקר המערכות שבוצע לקראת המכרז ויתכן היא אינה מכילה את כלל המערכות שבמוקדי הפעילות.

      - למפרט זה מצורפות מוסף ב' הוראות לתחזוקה מונעת (להלן: "נספח תחזוקה מונעת") הכוללות הוראות תחזוקה מונעת ודרישות מינימום לאחזקת מערכות ומתקנים מסוגים שונים.

      - ההוראות במוסף הינן כלליות ואינן מתאימות בהכרח למערכות ולמתקנים במוקדי הפעילות. הוראות אלו ישמשו כברירת מחדל לצורך ביצוע טיפולי התחזוקה המונעת. החברה תבצע את טיפולי התחזוקה המונעת על-פי הפעולות הנדרשות ותדירות הטיפולים המפורטת בהוראות אלו.

      - במידת הצורך, תתאים החברה את הוראות התחזוקה לתשתיות, למבנים, ציוד ולמערכות הקיימים במוקדי הפעילות.

      - מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהוראות מוסף ב' בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין לעניין כשירות המערכות.

      - במידה ואיתרה החברה במהלך הבדיקות המפורטות בדפי הטיפולים תקלה במבנים, מערכות, תשתיות, ציוד או כל רכיב אחר שתחת אחריותה, תתעד החברה את התקלה ותתקנה בהתאם לרמת השירות לתיקון תקלות המפורטת בהסכם.

  - תחזוקת שבר (תיקון תקלות)

    - החברה תטפל בקריאות ותתקן את כלל התקלות בהתאם לרמות השירות המפורטת במפרט זה.

    - כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המערכות לספק לבצע את הנדרש מהם, ו/או העלול לגרום נזק לסביבה, ו/או המהווה פגם אסתטי.

    - עובדי החברה או מי מטעמה יתקנו כל תקלה ומפגע.

    - תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים, החומרים והידע הנדרש לתיקון וסיום התקלה.

    - עבודות תיקון התקלות יהיו בעדיפות על-פני שאר משימות החברה, (אלא אם נציג המזמין יורה אחרת).

    - בסיום כל תיקון תקלה או עבודה יתועדו כל הנתונים הנדרשים במוקד החברה ובמערכת הממוחשבת, פקודת עבודה לגביה לא הוקלדו הנתונים למערכת תחשב כעבודה שלא הסתיימה.

    - במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ולהפרעות בתפקוד מוקדי הפעילות, תתאם החברה את התיקון כך שתהיה מינימום הפרעה לפעילות מוקדי הפעילות.

    - באחריות החברה לתקן כל תקלה ולהיענות לקריאות לשרות מיד עם קבלתם וברציפות עד לסיום תיקון התקלה או השלמת קריאות השירות.

    - תקלות שהצוות הקבוע לא מצליח לתקנן ו/או לתיקון התקלה נדרש סיוע חיצוני ע"י מומחה או קבלן משנה, באחריות הצוות הקבוע להוריד את חומרת התקלה ולהבטיח את המשכיות התפקוד על ידי פעולות מונעות, תוך עמידה בזמני תיקון התקלות כמפורט במפרט זה.

  - היקף השתתפות המזמין בתיקון, החלפה או שיפוץ יסודי של תשתיות ציוד וחלקים אלקטרומכניים

    - החברה תבצע את כלל עבודות תיקון התקלות הנדרשות, בהתאם להוראות מפרט זה.

    - ערך שעות העבודה, לרבות אם בוצעו באמצעות קבלן משנה, לא ייחשב בעלות התיקון.

    - ערך תיקון התקלה הדורשת החלפת רכיבים יחושב לפי מחיר החלפים הנדרשים לביצוע תיקון התקלה בלבד, ללא ערך שעות העבודה אשר יידרש לתיקון התקלה.

    - במקרים שבהם עלות התיקון עולה על 60% מערך המתקן בו נדרש התיקון ו/או החלפת מערכות ומתקנים עקב בלאי או נזק שאינו ניתן לתיקון, ישתתף המזמין על פי הכללים והנוסחה שלהלן.

    - בגין החלפה או שדרוג מערכות קיימות, ישתתף המזמין בעלות החלפה פרוגרסיבית בהתאם להוראות המפורטות להלן.

      - המזמין לא ישתתף בעלות החלפת ציוד שערכו עד 2,500 ₪.

      - המזמין ישתתף ב 50% מהחלק של ערך הציוד העולה על 2,500 ש"ח ועד 7,000 ₪

      - המזמין ישתתף ב 80% מהחלק של ערך הציוד העולה על 7,000 ₪.

      - דוגמה לחישוב: החלפת ציוד שערכו 77,000 ₪ תחושב כדלקמן:

        - מהערך של 0-2,500 ₪ השתתפות המזמין תהיה (0) אפס.

        - מערך של מעל 2,500 ש"י ועד 7,000 ₪  השתתפות המזמין תהיה 2,250 ₪

        - מהערך של מעל 7,000 ₪ ועד 77,000 השתתפות המזמין תהיה 56,000 ₪.

        - סה"כ השתתפות המזמין תהיה 58,250 ₪

  - תוספת/הפחתת עלויות תחזוקה למערכות המתווספות להסכם

    - במקרה שבו נוספה, מכל סיבה שהיא, מערכת למוקדי הפעילות, מעבר למערכות המפורטות בהסכם זה, ישולם לחברה עלות דמי התחזוקה המונעת כפי שנקבעה בהסכם הרכישה של המערכת. במידה ולא התקבלה הצעת מחיר, ישולם לחברה סכום קבוע, שנתי בהתאם לאחוז מערך המערכת המפורט בטבלה שלהלן.

    - מובהר בזאת כי חישוב ערך המערכת יכלול את המערכת עצמה על רכיביה ללא עלויות נלוות כגון: בצ"מ, ניהול, תקורות, תכנון והתקנה ורק חלפים ומערכות הדורשות תחזוקה.

    - מערך עלות התחזוקה נדרש להפחית את עלות התחזוקה שהייתה למערכת הישנה שהוחלפה. עלות ההפחתה שתוצג, תקבל את אישור נציג המזמין.

| שם המערכת \ הציוד | גיל המערכת | עלות תחזוקה כוללת לשנה כאחוז מערך רכיבי המערכת הנדרשים לתחזוקה |
| --- | --- | --- |
| מעליות ודרגנועים (ככל שיותקנו) | 7-3 | 3 |
|  | 12-8 | 3.5 |
|  | 12-8 | 5.5 |
| מערכות אל פסק – UPS לא כולל מצברים | 7-3 | 5 |
|  | 12-8 | 5.5 |
| מערכות בקרה ובקרת בניין ומ"א, בטיחות , כולל: בקרת בניין, גילוי פריצה, וגלאי הצפה | 7-3 | 4.5 |
|  | 12-8 | 5 |
| מערכת כריזה | 7-3 | 5 |
|  | 12-8 | 5.5 |
| חשמל מתח גבוה וגנראטורים | 7-3 | 0.5 |
|  | 12-8 | 0.6 |
| מיזוג אוויר ואוורור | 7-3 | 2.7 |
|  | 12-8 | 3 |
| מתקני חימום מים | 7-3 | 3 |
|  | 12-8 | 3.5 |
| מערכת אוויר דחוס | 7-3 | 3 |
|  | 12-8 | 3.5 |
| מערכת ספרינקלרים | 7-3 | 0.5 |
|  | 12-8 | 0.6 |
| מערכת אינסטלציה כולל משאבות | 7-3 | 0.8 |
|  | 12-8 | 1 |
| שערים ומחסומים נגללים | 7-3 | 3 |
|  | 12-8 | 3.5 |
| ציוד מטבח הכולל מקררי הגשה, עמדות חימום, מדיחי כלים, מקררים, חדר קירור | 3-7 | 5 |
|  | 8-12 | 5.5 |
| מערכת פוטו וולטאית PV | 3-7 | 3 |
|  | 8-12 | 3.5 |
| כל מערכת אחרת | - | 4 |

  - עבודות בגובה

    - החברה תספק על חשבונה את כל האמצעים הנדרשים לביצוע עבודה בכל גובה שהוא ובכלל זה שימוש באביזרים לעבודה בגובה כגון מנופים, סלים, במות הרמה.

    - החברה מתחייבת לספק על חשבונה במסגרת ההסכם, גם מתקני עבודה בגובה.

    - החברה מצהירה בזאת כי ויתרה מראש על כל תביעה ו/או טענה בגין ביצוע עבודה בגבהים המצריכים היערכות ו/או ציוד ו/או הוצאות חריגות עקב תנאי השטח.

    - אי לכך, מצהירה החברה כי בהצעת המחיר לקחה בחשבון עבודה בגבהים חריגים תוך היעזרות בכלים, ציוד ואביזרים מיוחדים לרבות הוצאות חריגות.

  - עבודה בתנאי מזג אוויר קיצוני

    - החברה תבצע את התחייבויותיה גם בתנאי מזג אויר קיצוניים (כגון חום/ גשם / שלג).

    - על צוות התחזוקה היומי להיות ערוך ולהתייצב לביצוע עבודות התחזוקה הנדרשות, גם בתנאי מזג אוויר קיצוניים.

    - לאור האמור, על החברה להיות ערוכה עם ציוד ורכב המתאימים לניוד ציוד וכוח אדם גם בתנאים קיצוניים אילו.

    - בתנאי מזג אויר קיצוני, החברה תתדרך את העובדים מטעמה בהוראות חרום ובטיחות מיוחדות, כמו כן תהיה החברה מתואמת בפעילות שתקיים עם נציג המזמין ואגף הביטחון.

  - טיב ציוד, חלקים וחומרים:

    - החברה תהיה חייבת במסגרת וכחלק בלתי נפרד מעבודתה לספק את כל הציוד החלקים, החומרים וחומרי העזר המתכלים הנדרשים לביצוע העבודות בתחום הניהול, תחזוקה וההדברה הנדרשות והמוגדרות במפרט זה.

    - החברה תחליף במסגרת עבודתה, במסגרת התשלום הכולל המשולם לה, כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או התבלה באופן שלא כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלקים ועבודה, תשפץ ותתחזק כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת יחידת ציוד או מערכת ויספק כל חומר עזר המשמש לתפעול, תחזוקה, שיפוץ או תיקון יחידת ציוד או מערכת לרבות חומרים מתכלים הנצרכים באופן שוטף כדוגמת מסנני מים ואויר, נורות שונות, חלקי ריהוט, צבע לתיקונים שוטפים, רצועות, חלונות זכוכית, אטמים שונים, ידיות ומנעולים, אביזרים למקלחות ולחדרי השירותים וכדומה. בכל מקרה, ההחלטה לגבי החלפה של ציוד והשתתפות בעלות ההחלפה, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין כמפורט בסעיף ‎11.13.

    - כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י החברה, הן במסגרת התחייבויותיה כחלק מביצוע העבודות הנכללות בהסכם והן במסגרת רכישות בתשלום נפרד שיתבצעו על פי דרישת המזמין כאמור בנספח התמורה, עבור עבודות שינויים, תוספות והתקנות חדשות בלבד, יהיו ככל האפשר זהים לקיים ולסטנדרטים הקיימים במוקדי הפעילות, חדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של חלקי המבנה, המערכות עבורם נועדו.

    - כל הנרכש, שאינו זהה לקיים מכל סיבה שהיא ואשר התקבל לכך אישור המזמין, יתאים לדרישות התקנים הישראליים המתאימים, ובהעדרם לתקנים המחייבים בארץ מוצאם פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמין, בכתב, הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות החברה להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, היא תגיש לאישור המזמין "שווה-ערך" המוצע על-ידו. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל, יוחלפו ללא דיחוי.

    - עבודות ההתאמה המכניות והחשמליות הנדרשות להתאמת הציוד שווה-הערך למיקום ולתפקוד של הציוד המקורי במקומו הוא מותקן, יבוצעו על-ידי החברה ועל חשבונה.

  - הקמת מאגר חלקי חילוף:

    - מאגר חלקי חילוף הינו מחסן חלפים ונצרכים המשמשים את החברה לצורך ביצוע העבודות והשירותים על פי מפרט זה

    - המאגר יכלול חומרים, פריטים, תגמירים וחלקי חילוף מסוגים שונים, ובכמות אשר תאפשר לחברה לבצע את עבודות התחזוקה ותיקון התקלות לפי רמות השירות שהוגדרו במפרט השירותים.

    - המאגר יכלול את כל הפריטים המשמשים לשימוש שוטף כדוגמת נורות, פרזול, ידיות, מנעולים, צבע (עפ"י הקיים במבנה), מסנני אויר ומים וכן חלקים קריטיים שזמן אספקתם ארוך.

    - החברה תכין רשימת חלפים מומלצת לרכש. רשימה זו תכלול בעיקר נצרכים וחומרים אשר משמשים לתחזוקה שוטפת. רשימה זו תעודכן ותאושר ע"י המזמין טרם קבלת צו תחילת עבודה. רכישת מלאי זה תבוצע ע"י החברה ועל חשבונה. החברה תשלים את הרשימה למחסן המזמין בהתאם לתכנית ההתארגנות המוגדרת בסעיף ‎3. במידה והרשימה לא תושלם בזמן הנדרש, יהיה המזמין רשאי לרכוש את החלפים ולקזז את העלות מהתשלום לחברה שכוללת תוספת 10% דמי טיפול.

    - מובהר בזאת כי המלאי יהווה רכוש המזמין וישמש את החברה לתפעול והאחזקה במסגרת השירותים נשוא מכרז זה בלבד. החברה לא תעשה כל שימוש במלאי זה לצרכים אחרים.

    - החברה תשמור את הפריטים כמלאי במחסן המזמין כפי שיורה לחברה מעת לעת או במחסן החברה (בהתאם להחלטת המזמין)  לאורך כל תקופת ההסכם. החלפים ישונעו ממנו ואליו על חשבון החברה.

    - מובהר בזאת שמועד אספקת ואישור המזמין לרכש החלפים למאגר לא יוכלו לשמש עילה לחברה שלא לבצע את העבודות תוך פרקי הזמן הנדרשים והחברה תהיה אחראי בלעדית לרכוש חומרים פריטים, תגמירים וחלקי חילוף נוספים ככל הנדרש לביצוע השוטף ובמועד של העבודות לתחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות.

    - בנסיבות של סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, תפעל החברה להעברת כלל מלאי הפריטים במאגר בהתאם להנחיות המזמין, מובהר כי המלאי יכלול את רמת המלאי המינימלית כפי שהוגדרה על ידי המזמין ואת כלל החומרים, הפריטים, התגמירים וחלקי החילוף שנותרו.

  - תקלות במערכות המתוחזקות ע״י גורמים אחרים

    - במקרה של תקלה שמשולבות בה מערכות המתוחזקות ע״י החברה עם מערכות המתוחזקות ע״י גורמים אחרים, ואינם באחריות החברה (כגון שער כניסה חשמלי, מנדפים), תפעל החברה ראשית לזיהוי ואיתור התקלה, ולאחר מכן תפעל כדלקמן:

      - אם התקלה במערכת המתוחזקת על ידי החברה, תתקן החברה את התקלה תוך נקיטת הפעולות הדרושות למניעת פגיעה במערכת שאינה מתוחזקת ע״י החברה.

      - אם התקלה במערכת שלא מתוחזקת ע״י החברה, תודיע החברה מיידית למוקד אשר ידווח מידית למזמין ויתאם המשך טיפול מול הגורם האחר האחראי למערכת.

    - בזמן תיקון התקלה תעניק החברה את כל הסיוע הדרוש בכל הקשור במכלולים המשותפים לשתי המערכות. בכל מקרה מוטלת על החברה האחריות לרישום התקלה במערכת הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד.

    - החברה תצרף איש תחזוקה מטעמה שיצוות וילווה את החברה החיצונית בטיפול בתקלה וכאיש קשר מול מנהל התחזוקה והמזמין.

    - החברה תבצע תדריך בטיחות ותדריך כללי עבודה במתחם לכל עובד חיצוני אשר הגיע לבצע עבודות תחזוקה והתקנה. התדריך יבוצע ע"י מנהל התחזוקה או מישהו מטעמו אשר הוסמך (בכתב) לבצע תדריך. ההדרכה תבוצע לפני תחילת העבודה.

- ביקורות יזומות

  - ביקורות החברה

    - לטובת פיקוח על שירותי החברה, תבצע החברה אחת לשנה מבדק רמת תחזוקה  באמצעות יועץ תחזוקה חיצוני שאושר על ידי המזמין. רשימת התיוג למבדק תועבר לחברה על ידי המזמין או ע"י היועץ ויאושר ע"י המזמין.

    - בנוסף לאמור לעיל, החברה תבצע לפחות אחת לחצי שנה, ביקורת תחזוקה יזומה עבור כלל המערכות, המבנים והתשתיות אשר תחת אחריותה, בתאום מוקדם עם המזמין.

    - החברה תגיש למזמין דו"ח המפרט את הממצאים מהביקורת ואת כלל התיקונים הנדרשים לביצוע.

    - החברה תבצע את כל הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורות ובמבדקים כאמור.

    - תיקון הליקויים יבוצע לא יאוחר מארבעה עשר (14) יום מסיום הביקורות.

  - ביקורות המזמין

    - במהלך תקופת ההתקשרות יבוצעו ע"י המזמין ביקורות יזומות לבחינת טיב השירות ורמת התפעול והתחזוקה אשר מספקת החברה.

    - אם יימצאו ליקויים אשר מעידים על אי ביצוע הוראות מפרט השירותים, תוטל על החברה חובת ההוכחה לביצוע השירות.

    - אם החברה לא תספק את ההוכחות כאמור לביצוע הוראות ההסכם במלואן, לא ישולם לחברה בעבור התקופה בה לא ביצעה את שהתחייבה חוזית, וכמו כן יקוזז מהתשלום הפיצוי המוסכם לאי-העמידה.

    - המזמין רשאי להפעיל יועצי תחזוקה ותפעול חיצוניים לבקרת איכות אחר טיב העבודה ועל החברה לבצע תיקונים והתאמות בהתאם לממצאי דו״חות היועצים הללו.

- עבודות והתקנות קטנות

  - התקנות קטנות הינן כמפורט בסעיף זה להלן:

    - התקנות במבנים ובחצרות בנושאי בינוי (כדוגמת: תליית תמונות, מדפים, מראות, קולבים, ארונות, וכו'), חשמל, מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו-מכאניות, תקשורת, עבודות לוגיסטיות, עבודות שילוט לסוגיהן יבוצעו על ידי החברה (להלן: "עבודות קטנות"), כמפורט להלן:

    - התקנה מפסקים, שקעי חשמל, ייצור ואספקת כבל מאריך, נק' הארקה, גופי תאורה וקווי חשמל.

    - נקודות חיבור למתקני מי שתייה ומכונות קפה (לא כולל המתקנים), שינוי והוספת נקודות מים.

    - אספקה והתקנה של מדפים, לוחות קיר, קולבים, מחזירי דלתות,  מזוזות, מעצורי דלת, מראות, זכוכיות, סבוניות ומתקני נייר טואלט.

    - עבודות מסגרות, עבודות נגרות וכו'.

    - התקנות להן לא נדרש חומרים,  יבוצעו ללא תשלום נוסף וללא הגבלת כמות ע"י החברה.

  - ניהול השירותים במוקדי הפעילות בעבודות והתקנות קטנות יבוצע באמצעות כ"א הקבוע של החברה.

  - עבור עבודות להן נדרשים חומרים וסכום החומרים עולה על 500 ₪, ישולם לחברה רק בגין ההפרש בעלות החומרים. לדוגמא: במקרה של עבודה בה ערך החומרים בגינה הינו 1,500  ₪ ישולם לקבלן סך של 1,000 ₪.

  - התקנות אשר ערכן עולה על 500 ₪ יחשבו כעבודות נוספות והחברה תפעל בהתאם למפורט בסעיף ‎14 להלן.

  - הקבלן יספק כל הנדרש לביצוע העבודה כולל אמצעים זמניים ככל שיידרשו כגון גנרטורים, מכלים ומשאבות מים, בודקים מוסמכים , יועצים מקצועיים ולרבות השלמות, בדיקות והרצות.

- ניהול פרויקטים, קבלנים ועבודות נוספות/מיוחדות

  - החברה תתבקש לבצע באמצעות עובדים נוספים ומקצועיים, עבודות נוספות של התקנות חדשות, עבודות שינויים, פרויקטים ועבודות שיפוצים שאינן נכללות בתחזוקה וכוללות החזרה לכשירות וכדומה (להלן: "עבודות נוספות").

  - במסגרת עבודות אלו, ועל פי דרישת המזמין בלבד במסגרת הזמנת עבודה, תידרש לבצע החברה ניהול פרויקטים ועבודות תחזוקה נוספות, אשר אינן כלולות בשירותים המפורטים לעיל, כגון: פירוקים והתקנות, הקמות ופרויקטים, התקנת מערכות חדשות, עבודות לפי תחזוקת שבר וכד׳ לסיווג והחלטת המזמין. המזמין אינו מתחייב לקחת את החברה לביצוע עבודות אלו.

  - במידת הצורך, עפ"י החלטת המזמין, תוכל החברה להעסיק מנהל פרויקט ו/או יועץ מומחה כחלק מצוות היועצים המתכנן את ביצוע העבודה.

  - עבודות נוספות לעיל יהיו בתשלום נפרד ע״י המזמין כמפורט להלן, הן עבור כוח-אדם והן עבור חומרים שיספק החברה, לפי מחירי המאגר המאוחד (מאגר הקבלנים של מנהל הרכש) בהתאם לאמור בהסכם.

  - עבודות נוספות יבוצעו אך ורק באישור בכתב של המזמין. עבודות נוספות יבוצעו על פי דרישת המזמין.

  - הכנת הליכים תחרותיים, כתבי כמויות ומפרטים במסגרת עבודות נוספות, יבוצעו על ידי החברה ללא תשלום נוסף.

  - ביצוע עבודות צביעה:

תיקוני צבע יבוצעו באופן שוטף כחלק משירותי האחזקה, צביעה של החל מקיר שלם תחשב כעבודה נוספת. הקבלן יתמחר מחיר למ"ר בהצעת מחיר לעבודות הצביעה ויבצע את העבודות לפי דרישת המזמין בכלל מוקדי הפעילות של המזמין ולפי דרישתו.

  - שירותי ייעוץ של מהנדסים ומומחים

    - שירותי ייעוץ יסופקו במידה והמזמין אישר את ההתקשרות עימם באמצעות החברה. כמפורט בסעיף ‎14.3 לעיל.  היועצים שאושרו יכינו דוחות, ביצוע תכנון ומתן המלצות וכן את כתבי הכמויות בתחום הייעוץ שעבורם נשכרו.

    - החברה תעסיק יועצים בתחומים מקצועיים שונים לפי בקשת המזמין ובאישורו בכתב. להלן דוגמאות לסוגי היעוץ וכן הערכת היקפי שעות (אינן מחייבים את המזמין)

    - החברה תעסיק את היועצים לפי תעריף חשכ"ל להתקשרות עם יועצים חיצוניים, הוראה 8.1.1 ותאשר את הפעלת היועץ מול המזמין.

| מס' | סוג היועץ / מומחה | יחידה | הערכת שעות שנתית/לאורך תקופת ההסכם |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מהנדס מקצועי בכל תחום בדיקה שהוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות (לרבות יועץ מעליות) | ש"ע | 300 |
| 2 | מהנדס חשמל | ש"ע | 100 |
| 3 | חשמלאי בודק סוג 3 | ש"ע | 100 |
| 4 | בודק מוסמך כלשהו עם רישיון | ש"ע | 100 |
| 5 | מסגר או רתך או שרברב | ש"ע | 150 |
| 6 | צבעי או בנאי או נגר | ש"ע | 500 |
| 7 | יועץ מיזוג | ש"ע | 100 |
| 8 | יועץ אינסטלציה | ש"ע | 200 |
| 9 | יועץ איטום | ש"ע | 300 |
| 10 | יועץ נגישות | ש"ע | 150 |
| 11 | קונסטרוקטור | ש"ע | 300 |
| 12 | שירותי גננות וגיזום עצים | ש"ע | 150 |
| 13 | יועץ בטיחות ומפגעים | ש"ע | 150 |
| 14 | יועץ תפעול ותחזוקה | ש"ע | 150 |

  - יועצים קבועים

    - החברה תעסיק יועץ שירותי סקר בטיחות שיאושר על ידי המזמינה (בדגש לתשתיות מבנה וחשמל) אחת לשנה עבור הגשת דו"ח סקר בטיחות.

    - החברה תעסיק יועץ למתן שירותי סקר נגישות שיאושר על ידי המזמינה אחת לשנה והגשת אישור על תקינות תשתית הנגישות או לחלופין הגשת דו"ח לתיקון שיבוצע ע"י עובדי החברה בפרק זמן סביר ולאחריו קבלת אישור.

    - החברה תעסיק יועץ תפעול ותחזוקה, שיאושר על ידי המזמין, לביצוע סקר תחזוקתי (בדגש לתשתיות מערכות אלקטרומכניות) אחת לשנה.

    - כל היועצים יועסקו על פי תעריף חשכ"ל בהתאם להוראה 8 לתכ"מ.

  - לוחות זמנים לביצוע עבודות נוספות יבוצעו ע"י החברה על פי לוח הזמנים שיקבעו על ידי המזמין בשלב מסירת העבודה בהתאם לנפח ואופי העבודה הנוספת ובהתאם לטבלה המפורטת להלן.

| מס' | היקף העבודה המוזמנת | ימים להיערכות להתחלה | ימי ביצוע |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עד 5,000 ₪ | 2 | 1 |
| 2 | 5,001 עד 10,000 ₪ | 4 | 2 |
| 3 | 10,001 עד 50,000 ₪ | 6 | 4 |
| 4 | מעל 50,001 ₪ | 7 | 8 |

  - המזמין רשאי להגדיר לוחות זמנים אחרים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  - עבודות נוספות כאמור לעיל יבוצעו באמצעות עובדים נוספים ומקצועיים של החברה ו/או קבלני משנה של החברה על פי סדר עדיפות כמפורט להלן:

    - עבודות התקנה ושינויים שיתבצעו על ידי החברה שלא באמצעות העובדים הקבועים, יתבצעו בהתאם לסעיפים מחירון המאגר המאוחד ובהתאם לנספח התמורה המצורף להסכם.

    - המחירים לאחר ההנחות כמפורט בהסכם הנם סופיים ולא יחולו עליהם כל תוספות שהן או הנחות נוספות וכמפורט להלן.

    - המזמין רשאי לבצע, כל עבודה שאינה מוגדרת במפרט השירותים כחלק ממטלות החברה, באמצעות קבלנים אחרים ולפי שיקול דעתו בלבד, ורשאי הוא להחליט האם לפנות אל החברה בבקשה להגיש הצעה לבצוע עבודות אלו או באמצעות גורם אחר.

  - נוהל אספקת חומרים וחלקים ע"י החברה לעבודות נוספות:

    - החברה תספק חומרים וחלקים לעבודות נוספות בתשלום לפי דרישה ובאישור בכתב של המזמין בלבד.

    - החברה תגיש את רשימת החומרים לאישור המזמין, המחירים יהיו בהתאם להצעת הקבלן שאושרה על ידי המזמין ועל פי האמור בהסכם.

    - בהעדר מחירי יחידה מתאימים במאגר המאוחד - תיקבע העלות עפ"י שיקול דעת המזמין.

    - לא הופיעו מחירי היחידה במאגר המאוחד והצדדים לא הסכימו ביניהם בדבר עלות העבודה - תפנה החברה למספר ספקים, על מנת לקבל מהם הצעות מחיר המקובלות על המזמין. החברה תשתף את המזמין בכל שלבי הפניה והמשא ומתן עם המציעים.

    - כל ההוצאות לאספקת החומרים והחלקים, לרבות רכישה, הובלה, אחסנה, מימון, ניהול וכדומה, יהיו על חשבון החברה.

    - לפני ביצוע החלפת הציוד, החלקים או החומרים או שימוש בהם, תודיע החברה למזמין או לנציגה על ביצוע ההחלפה.

    - בגמר ההחלפה תמלא החברה טופס ביצוע העבודה ותחתים בו את נציג המזמין. לא יתקבל כל חשבון של החברה שלא מוצמד אליו טופס חתום זה. הוראה זו חלה לגבי החלקים והחומרים ללא תלות בערכם.

    - אספקת חלקים פשוטים הקיימים במלאי תתבצע תוך 24 שעות. אספקת חלקים שיש להזמינם תיעשה תוך 4 ימי עסקים מדרישת המזמין.

- ניהול והפעלת קבלני משנה, קבלנים ממונים ישירים ועקיפים

  - הקבלן יידרש לקבל את אישור נציג משרד המשפטים מראש לפני ההתקשרות עם הקבלנים המקצועיים. הקבלן יהיה אחראי להשיג את אישור קצין הביטחון של משרד המשפטים להעסקת העובדים של הקבלנים המקצועיים בתוך המבנה.

  - החברה תנהל ותפקח על עבודת קבלני המשנה, הקבלנים הממונים הישירים והעקיפים כהגדרתם בנספח ההגדרות, ככל שיהיו.

  - התשלום לחברה בעבור שירותים אלו הינו כמפורט בהסכם ויכללו את כל הוצאות החברה להפעלת, ניהול ופיקוח הקבלנים ויכללו גם את רווח החברה והכל כמפורט בהסכם.

  - קבלנים ממונים

    - מובהר לחברה כי המזמין שומר על זכותו למנות , מעת לעת, קבלנים ממונים ולקבוע את תכולת העבודה ומבנה ההתקשרות מולם (כגון קבלן האבטחה), וכי החברה, לפי דרישת המזמין, תבצע את ההתקשרות המסחרית מולם בהתאם להנחיות המזמין.

    - החברה תנהל, תפקח ותפעיל קבלנים אלו בהתאם להנחיות המזמין.

    - התשלום לקבלנים הממונים יבוצע באמצעות החברה (קבלן ממונה ישיר) או ע"י המזמין (קבלן ממונה עקיף).

    - מודגש כי תכולות הניהול והפיקוח של  הקבלנים הממונים יהיו זהות לתכולת ניהול קבלני המשנה ויכללו, בין היתר, ניהול ופיקוח על השירותים המתקבלים, דיווח לוחות זמנים, המלצה לאישור תשלום לאחר ביצוע העבודה, העברת דוחות ליקויים ועוד.

  - קבלני משנה מקצועיים:

    - באישור המזמין, החברה תהא רשאית להעסיק גורמים אחרים, לרבות קבלני משנה ישירים, לצורך ביצוע עבודות בציוד מיוחד או לצורך ביצוע פעולות שאין לחברה התמחות מספקת בהן. הפיקוח על קבלני המשנה יבוצע ע"י החברה באמצעות עובדיה.

    - בהתאם לדרישת המזמין, תחשוף החברה את ההסכמים של החברה עם קבלני המשנה שלה, לצורך בחינת עמידתו של קבלן המשנה בדרישות השירותים שהוכתבו לחברה.

  - העסקתם של כלל הקבלנים כאמור וגורמים אחרים תהא כאמור בהסכם.

- דיווח בתקופת ההתקשרות

  - החברה תדווח דיווחים שוטפים ודיווחים ייעודיים כמתחייב מהוראות מפרט השירותים. מבלי לפגוע באמור לעיל החברה תדווח:

    - דיווחים מיידיים במערכת הממוחשבת על כל קריאת שירות (תקלה או מפגע). דיווחים אלו יבוצעו במערכת הממוחשבת כהגדרתה בסעיף ‎10, ע"י המוקדן, צוות הטכנאים ואם יבחר המזמין, גם באמצעות אפליקציה יעודית שסופקה למזמין.

    - דיווחים שוטפים בפורום התאום השבועי.

    - תכנית העבודה השנתית וחודשית.

    - דיווח חודשי על סטטוס עמידה בתכנית העבודה של תכנית התחזוקה המונעת, סטטוס עמידה ברמת השירות לתקלות וכן סטטוס טיפול באירועים חריגים וסטטוס פרויקטים ועל עמידתה בכלל התחייבויותיה בהסכם.

    - דיווחי אירועים חריגים – אירועים חריגים הינם כמפורט להלן:

      - החברה תדווח למזמין מידית, בכתב ובדואר אלקטרוני, על קרות אירועים, תקלות, קלקולים או נזקים, המשפיעים ו/או עלולים להשפיע לרעה על ביצועם השוטף והתקין של התפעול והתחזוקה או על המשך הפעילות התקינה בפרויקט, כולו או חלקו (להלן: "תקלה").

      - בנוסף, תדווח החברה על התוצאות הצפויות בקשר עם אירועים כאמור ועל הצעדים שנקטה או בכוונתה לנקוט נוכח נסיבות אלה. מיד עם תיקון התקלה, תדווח החברה בכתב למזמין על ביצוע הטיפול  וסיום התקלה.

  - כלל הדיווחים יתועדו במערכת הממוחשבת.

  - להלן ריכוז הדיווחים הנדרשים:

| מס' | הדיווח | מועד | סעיף במפרט |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אירועים חריגים | מיידי |  |
|  | משמעת | מיידי | ‎5.5 |
|  | קריאת תקלה – דיווח במערכת הממוחשבת Online על פתיחת התקלה וכן על סגירה | מיידי | ‎8 - ‎11 |
|  | דיווח על תקלות במערכות המתוחזקות ע״י גורמים אחרים | מיידי | ‎11.19 |
|  | פורום תאום שבועי – תכנון מול ביצוע לשבוע שחלף, עמידה ברמות שירות, תכנית עבודה לשבוע הקרוב, אירועים חריגים וסטטוס פרויקטים | שבועי | 3 |
|  | לחשבונית התשלום יצורף דו"ח: - דוח מהמערכת הממוחשבת לסטטוס ביצוע ועמידה ברמת השירות (SLA) - דוח מהמערכת הממוחשבת לסטטוס עמידה בתכנית תחזוקה מונעת. מהמערכת הממוחשבת - אירועים חריגים - סטטוס פרויקטים | חודשי עם הגשת החשבונית לתשלום | ‎16 |
|  | דו"ח שנתי לביקורת רמת תחזוקה | בין החודשים מרץ עד אוקטובר | ‎12 |
|  | דו"ח סטטוס פרויקט |  | ‎14 ,‎15 |
|  | תכנית עבודה שנתית | 15 לנובמבר בכל שנה | ‎7 |
|  | תכנית עבודה חודשית | 15 בכל חודש | ‎7 |

- פינוי פסולת

    - החברה תפעל לביצוע הפרדה ופינוי פסולת בהתאם לתקנות הארציות ו/או המקומיות שבתוקף והתחזוקה לביצוע הפרדה ופינוי פסולת בזרמים נפרדים, בהתאם לכללים הנהוגים (ובכלל זה מתן אפשרות להצבת מתקני איסוף של קבלנים חיצוניים עימם התקשר המזמין), ו/או כללים שנקבעו ע"י המזמין ו/או הוראות החוק.

    - תפנה את הפסולת ממוקדי הפעילות בתדירות כזו שתמנע תסיסתה, מטרדי ריח ומזיקים.

    - תהיה אחראית לתאם את פינוי הפסולת מול העיריה בהתאם לתוכנית העבודה והתמלאות ה"צפרדע".

    - תצבור פסולת, מכל סוג שהוא, אך ורק במתקני אצירה ייעודיים לכך ו/או במיקומים המיועדים לכך ואושרו על ידי המזמין כחלק מתוכנית הפסולת.

    - תקפיד על הוראות המזמין לאיכות הסביבה בקשר להפרדה בין אשפה הניתנת לפינוי לבין אשפה הניתנת למחזור ויפעל את הפסולת בהתאם להוראות המזמין לאיכות הסביבה כפי שיהיו בתוקף בכל עת.

    - תדאג לאיסוף הפסולת במוקדי הפעילות מהפחים השונים במתחם ויעבירה לפחים המרכזיים במוקדי הפעילות (צפרדעים) או שיטה אחרת שתהיה במוקדי הפעילות.

    - תדאג לפינוי הפסולת מהפחים השונים למכולה הראשית לפחות פעמיים ביום.

- הוראות בטיחות

  - מבלי לגרוע מהאמור בחוזה על החברה מוטלת האחריות הבלעדית לקיום כל תנאי וכללי הבטיחות והגהות בביצוע עבודותיו, כנדרש ע"פ כל דין.

  - החברה תשמע להוראות ממונה בטיחות מטעם המזמין שיפקח כל נושא הבטיחות במוקדי הפעילות.

  - החברה תציג אישורים לכך כי עובדיו עברו הדרכת בטיחות שנתית בהתאם להוראות ממונה הבטיחות מטעם המזמין.

  - החברה תבצע הדרכה תקופתית בנושאי בטיחות ונהלי עבודה בהתאם לכללי הבטיחות: תקינות כלי עבודה, הקפדה על נהלי בטיחות, ביצוע הכשרות, ביצוע הסמכות, שימוש נכון בכלים וכן הלאה.

  - החברה תהיה כפופה לשגרת הבטיחות לפי הוראות המזמין וכל הפרה של הוראות הבטיחות תוביל לתחקיר בטיחות ותגרור קנסות בהתאם לרמות השירות בסעיף 9.

  - החברה תציג אישורים/תעודות לאסמכות ייעודיות לעובדיו כעבודה בגובה או כל אישור אחר הנדרש עפ״י דין.

  - החברה תציג למזמין אישורים לכל הכלים המחייבים אישור ״בודק מוסמך״; כמו כן תציג החברה אישור חשמלאי לתקינות ציוד חשמלי מיטלטל וכבלים מאריכים.

  - החברה תנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות וציוד הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות, בפקודות ובהוראות מקצועיות של המזמין בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות נציג המזמין ועל פי כל דין.

  - החברה תהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים.

  - החברה אחראית לתאם את העבודות השונות של כל גוף או קבלן נוסף המגיע לפעול במוקדי הפעילות, עם תכנית העבודה. נציג החברה יפגוש את הגופים ויתדרך אותם בפעילותם במוקדי הפעילות בהקשרי בטיחות והפעלה שוטפת לפני תחילת העבודות. נציג החברה (המוסמך) יחתים את העובדים על ביצוע התדריך.

  - המזמין יהא רשאי להפסיק את עבודתה של החברה במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים אשר אינם מתאימים לדרישות הרשויות או לדרישות המזמין. במקרה זה המזמין יהא רשאי להפעיל קבלן נוסף לביצוע העבודות ולחייב את החברה בהוצאות מכל סוג שהוא שיגרמו לה.

  - החברה תמנה עובד מוסמך כנאמן בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל הסדרי והנחיות הבטיחות, על פי כל דין.

  - נאמן הבטיחות יקיים הדרכות ותדרוך לכל העובדים והמבקרים במוקדי הפעילות בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות.

  - נאמן הבטיחות יהיה כפוף מקצועית להנחיות המזמין ויידרש להשתתף מעת לעת בוועדות וסיורים של המזמין בהתאם לפקודת הבטיחות.

  - נאמן הבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק במוקדי הפעילות בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על החברה חובה מוחלטת על קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות.

  - החברה נדרשת לאספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות ככל שנדרש.

  - השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות.

  - אמצעי זהירות:

    - החברה אחראית לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

    - החברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת שמירה על חיי אדם במוקדי הפעילות או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ותקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.

    - החברה תתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים במוקדי הפעילות. מיד עם סיום העבודה חייבת החברה לסלק את כל המכשולים שנשארו במוקדי הפעילות כתוצאה מהעבודה.

    - במקרה של עבודה, תיקון ו/או צורך בניקוי ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על החברה לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הנדרשים.

    - לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

  - הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים:

    - החברה תנקוט, על חשבונה, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על מוקדי הפעילות, מנזק העלול להיגרם על ידי  מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'.

    - החברה תנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל טיפול מידי במערכות הניקוז להרחקת מי גשם בכל מקרה של תקלה ו\או כשל במשך עונת הגשמים, כולל בהתקנת מערכות ניקוז זמניות.

- החזרת מוקדי הפעילות בסיום תקופת מתן השירותים

  - תיק חשבון סופי ותיק מסירה:

    - עם סיום תקופת התקשרות החוזית (בין שהיא תקופה ההתקשרות הראשונה או תקופת אופציה) תגיש החברה חשבון סופי.

    - הגשת החשבון תכלול את כל שלבי המסירה גם אם תמשיך החברה את תקופות האופציה כאמור. כחלק מן החשבון הסופי על החברה להגיש לאישור נציג המזמין תיק מסירה בשלשה עותקים שיכלול את המסמכים כמפורט להלן:

  - חשבון סופי הכולל:

    - חישובי כמויות מסודרים לפי פרקים כולל בטבלה מרכזת (בתוכנת EXCEL).

    - סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי.

  - מסירת המתקנים בתום החוזה:

    - לקראת תום החוזה, תכין החברה את המצאי והתיעוד למסירתם למזמין. שלושים (30) יום לפני תום מועד תקופת חוזה זה, יתקיים סיור סופי בכל הנכסים המתוחזקים ע״י החברה במסגרת הסכם זה, ובו ישתתפו החברה, ונציג המזמין.

    - החברה היוצאת תסייע למזמין ו/או למי מטעמו לסקור את כל המצאי ככל שיידרש וזאת, על-ידי הפעלת  מתקנים ומערכות, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה ותיעוד, כניסה לכל המתקנים והמערכות וכו'.

    - החברה תעביר, בהתאם להנחיות המזמין, לידי המזמין או מי שהמזמין יורה לו, את כלל מלאי הפריטים במאגר שיכלול כמינימום את רמת המלאי המינימלית שהוגדרה בסעיף ‎11.18 ואת כלל החומרים פריטים, תגמירים וחלקי החילוף שנותרו.

    - המזמין יגיש בכתב את הסתייגויותיו לחברה, לאחר שבחן את המצאי. ההסתייגויות אלו יכילו כל אשר אמור היה לדעתו להתבצע ע׳׳י החברה כחלק ממטלות החוזה. המזמין יהיה הפוסק האחרון לצורך חיוב הביצוע על החברה. החברה תידרש לבצע את כל המפורט עד לתום תקופת החוזה וזאת באמצעות כל התשומות הנדרשות מצדה.

    - היה והחברה לא תמלא אחרי הוראות דו״ח הביקורת של המזמין כאמור לעיל תוך שבוע אחד (1), רשאי המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה על -ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על החברה, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 15% תקורה, מכל סכום שיגיע לחברה בכל זמן שהוא ו/או לחלוט את הערבות ו/או לגבותו מהחברה בכל דרך אחרת.

    - ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו״ח, גם במקרים בהם יהיה על החברה לפעול מעבר לתקופת ההסכם, לא ישמשו עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית.

    - במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים, תמשיך החברה לשרת בעצמה את המתקן כנדרש בהסכם, על חשבונה וללא תשלום נוסף.

    - המזמין או מי מטעמו יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית. ערבויות החברה לא ישוחררו כל עוד לא סיימה את ביצוע העבודות המוטלות עליה.

    - החברה נדרשת, כחלק ממטלותיה בחוזה וללא תוספת תשלום, להדריך את עובדי המזמין או מי מטעמו: ההדרכה תתבצע בהיקף של לפחות 5 ימים, 8 שעות הדרכה בכל יום.

    - העברת הרישיון והשימוש במערכת התחזוקה הממוחשבת.

- נספח א' – תיאור מוקדי הפעילות, הציוד והמתקנים המתוחזקים

- תיאור מוקדי הפעילות והמערכות שלהלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב.

- התיאור נועד להבהיר ולתת לחברה מושג על מהות מוקדי הפעילות והיקפו.

- החברה לא תוכל לטעון לאי דיוקים בתיאור ותהיה רשאית לבקר במבנה ולוודא ולברר פרטים על ציוד זה או אחר במידה ויזדקק לכך לצורך תשובתה להצעת המחיר.

- שטחי מוקדי הפעילות הינם כמפורט בטבלה שלהלן:

כמו כן, יובהר כי, חלק משטחי מוקדי הפעילות המפורטים בטבלה, במהלך המכרז צפויים להתבטל עם מעברם של היחידות למשכנם החדש. המשרד יעביר הודעה לספק על כך בהתראה של 120 ימים מראש.

| מס' | שם מבנה | יחידה/כמות | שטח במ"ר | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אתרים למכרז אחזקה מרחב ירושלים |  |  |  |  |
|  | משרד המשפטים – סנגוריה ציבורית מגדל העיר קומה 12 בן יהודה 34 ירושלים | 12 חודשים | 777 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים – שלוחת סנגוריה ציבורית, מגדל העיר קומה 7, בן יהודה 34 ירושלים | 12 חודשים | 125 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים – רישום והסדר מקרקעין, מגדל העיר קומה 1, בן יהודה 34 ירושלים | 12 חודשים | 1,115 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים – אפוטרופוס הכללי שערי העיר, יפו 216 ירושלים | 12 חודשים | 2,224 |  |  |
|  | משרד המשפטים, ביה"ד השרעי , בית אגרון, הלל 37, ירושלים | 12 חודשים | 1,947 |  |  |
|  | משרד המשפטים - בית מצפה, הסורג 1 | 12 חודשים | 2,864 |  |  |
|  | משרד המשפטים, השמאי הממשלתי הראשי- בניין כלל קומה 13- יפו 97 | 12 חודשים | 605 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים, פקיד הסדר מקרקעין הראשי- בניין כלל קומה 8- יפו 97 | 12 חודשים | 300 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים, בית הדין לערערים ויחידות ארציות, כנפי נשרים 7 | 12 חודשים | 656 |  |  |
|  | משרד המשפטים, פרקליטות מחוז ירושלים פלילי עוזי חסון 4 | 12 חודשים | 1,664 |  |  |
|  | משרד המשפטים, פרקליטות מחוז ירושלים פלילי שלוחת כורש 10 | 12 חודשים | 170 |  |  |
|  | משרד המשפטים – מנהלת יחידות מקצועיות, בית התאומים קומה 2, כנפי נשרים 15 ירושלים | 12 חודשים | 444 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים - פרקליטות המחוז אזרחי – בית מע"צ – מח"ל 7 | 12 חודשים | 3,957 |  |  |
|  | אתרים למכרז אחזקה מרחב ת"א והמרכז |  |  |  |  |
|  | משרד המשפטים – פתמ"א פלילי - בית הדר דפנה – שאול המלך 39 מרחב תל אביב והמרכז | 12 חודשים | 11,735 |  |  |
|  | משרד המשפטים- סנגוריה ת"א המכון לפריון, הנרייטה סולד 4 מרחב תל אביב והמרכז | 12 חודשים | 2,396 |  |  |
|  | משרד המשפטים-רישום מקרקעין, קדושי קהיר 23 – חולון מרחב תל אביב והמרכז | 12 חודשים | 613 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים- בית הדין לעררים – בית הדר קומה 2, דרך בגין 19 מרחב תל אביב והמרכז | 12 חודשים | 326 |  | צפוי להתבטל במהלך המכרז |
|  | משרד המשפטים- נציבות ביקורת פרקליטות- מגדל שלום קומה 8 - אחד העם 9 ללא טיפול במזגנים למעט חדרי שרתים. מרחב תל אביב והמרכז | 12 חודשים | 1052 |  |  |
|  | משרד המשפטים- מרכז שירות לעובדים מאובטחים - מגדל שלום קומה 5- אחד העם 9 ללא טיפול במזגנים למעט חדרי שרתים. מרחב תל אביב והמרכז | 12 חודשים | 1052 |  |  |
|  | בית הדין השרעי ביפו (נכס מדינה לשימור) בשדרות ירושלים 111 ביפו מרחב תל אביב והמרכז ראה נספח ה' המצורף לעניין תחזוקה למבנה לשימור | 12 חודשים | 114 |  |  |
|  | נתניה, ברקת 7 פקיד הסדר קומה 7, מפקחת הסדר קומה 6, מח"ש קומה 1 | 12 חודשים |  |  |  |

- תחזוקת מערכות חשמל ותאורה, שרברבות, מזגנים, דלתות וחלונות למבנים נוספים של משרד המשפטים שהם דירות מאובטחות ומסווגות: כ – 8 דירות/ בתים.

- השטחים כוללים את כל הנכלל בתחום המבנה למעט מערכות מחשוב, טלפוניה ומערכות ביטחון.

- השטחים כוללים חיפויי רצפות למיניהן, קירות וחיפוייהם, שילוט פנימי, תקרות יצוקות ותקרות ביניים, משטחי שיש, קיר מסך, מטבחונים לרבות ארונות, מעקות למיניהם, מסגרות, אלומיניום, דלתות וחלונות, זיגוג וכדומה.

- כל הריהוט המקובע והנייד לרבות ארונות, מדפים, דלפקים וכדומה.

- כל החלקים והאביזרים בחדרי השירותים, תאי שירותים לרבות מחיצות קלות, מראות ואביזרים,  וכדומה.

- כל מערכת החשמל בקומות לרבות מובילים, כבלים ומוליכים למיניהם, כל לוחות החשמל על כל אביזריהם, מערכת ההארקה, כל נקודות הכוח, כל מערכת התאורה כולל נורות ומפסקי תאורה, חיבורי כוח למיזוג אוויר.

- כל מערכת מיזוג האוויר ויחידות הקצה כולל מסננים, חלקי חילוף וכל הקשור למערכת לרבות מערכות החשמל והבקרה השייכות להן.

- כל מערך הצנרת מים, ביוב וניקוז.

- נספח ב' – רשימת הציוד והמערכות, הוראות תחזוקה ולוח זימונים

רשימת מעליות, גנרטורים ותשתיות תומכות

| מס' | הבניין | המערכת המטופלת | שם הספק כיום | עלות שנתית של השירות |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | בית מע"צ- מח"ל 7 ירושלים | מעלית | שינדלר מעליות |  |  |
|  |  | גנרטור | פ.ק |  |  |
| 2 | עוזי חסון 4 | מעלית | כפיר שירותי מעליות |  |  |
| 3 | בית אגרון- הלל 37 ירושלים | מעלית | טיסנקרוף |  |  |
| 4 | בית הדר דפנה בניין Dהנרייטה סולד | 2 מעליות | שינדלר מעליות |  |  |
| 5 | הדר דפנה – שאול המלך 39 בניין C | 3 מעליות | אלקטרה |  | באחריות עד לשנת 2029 |
| 6 | מכון לפריון – הנרייטה סולד | 1 מעלית | אלקטרה |  |  |
|  |  | גנרטור | פ.ק |  |  |
| 7 | בית הדין השרעי – שדרות ירושלים 111 | 1 מעלית שני מעלונים | טרם נקבע ספק |  |  |

| אינוונטר תשתיות לאחזקה באתרי מרחב ירושלים והצפון |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שם האתר | לוחות חשמל | מזגנים | דגמים | הערות |
| לשכה ראשית | 27 יחידות כולל ראשי | סה"כ 276 | קסטה 2.5 57 יחידות, מפוצל 1.5 כ"ס 198 יחידות, 3.5 כ"ס 21 יחידות | 4 משאבות ביוב מי שומנים במטבח |
| פרקליטות עוזי חסון | 7 יחידות כולל ראשי | סה"כ 41 | מיני מרכזי 5 כ"ס 8 יחידות , מפוצל 1.5 כ"ס 30 יחידות, 3.5 כ"ס מפוצל 3 יחידות |  |
| בית מצפה | 8 יחידות | סה"כ 58 | מיני מרכזי 18 יחידות, VRF 25 יחידות, מפוצלים 15 יחידות. | סמסונג VRF |
| בית אגרון | 3 יחידות | סה"כ 59 | 58 יחידות VRF | LG VRF |
| פרקליטות צפון בנצרת | 6 יחידות | סה"כ 79 | 3.5 כ"ס 2 יחידות, 2.5 כ"ס 4 יחידות, 1.5 כ"ס 73 יחידות |  |
| יפו | 1 יחידה | סה"כ 5 | סה"כ 5 יחידות של 2 כ"ס | תדיראן |
| מגדל העיר קומה 12 | 2 יחידות |  |  |  |
| מגדל העיר קומה 1 | 1 יחידה | 33 סה"כ | VRF קסטה דגם | LG |
| מגדל העיר קומה 2 | 1 יחידה | 15 סה"כ | VRFעילי דגם גרי |  |
| מגדל העיר קומה 12 | 2 יחידות | 24 סה"כ | ח.מחשב 3.5 כ"ס יחי2 | יחי 24 מיצובישי |
| המלך דוד | 8 יחידות | 45 סה"כ | 42 קסטות, 2 VRF , 2 יחידות חדר מחשב , חדר עישון | LG |
| שם האתר | לוחות חשמל | מזגנים | דגמים | הערות |
| מרכז כלל קומה 13 | 1 יחידה | סה"כ 15 יחי | תדיראן 2 כ"ס 13 יחידות, 2 מיני מרכזי 3.5 כ"ס | תדיראן |
| מרכז כלל קומה 8 | 1 יחידה | 14 יחי | עילי פמלי 5 יחי, עילי מיצובישי 8 יחי ,תדיראן 1.5 כ"ס |  |
| שערי העיר | 4 יחידות | סה"כ 3 | עילי 3.5 כ"ס |  |
| בית התאומים קומה 2 | 1 יחידות | סה"כ 7 | מיני מרכזי ווטרסורס 3.5 כ"ס |  |
| כנפי נשרים עררים | 2 יחידות | סה"כ 26 | 2 יחידות VRF , 24 יחידות 3.5 כ"ס, חדר מחשב | LG |
| בית עופר | - | סה"כ 2 | מזגן 3.5 כ"ס , מזגן 1.5 כ"ס , חדר מחשב |  |
| בית מע"צ | 10 יחידות | סה"כ 84 | 22 יחידות מיני מרכזי 5 כ"ס, 58 יחידות 1.5 כ"ס | 4 יחי אינוורטר אלקו תדיראן |

| אינוונטר תשתיות לאחזקה באתרי מרחב תל אביב והמרכז |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הציוד | סנגוריה | בית הדר דפנה C | בית הדר דפנה D | טאבו חולון | בית הדר |
| צ'ילר | 2 (70 טון קירור) |  |  |  |  |
| יט"א | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| מפוח נחשון | 80 | 180 | 420 |  |  |
| מזגן מפוצל | 12 | 1 | 10 | 19 |  |
| חדר תקשורת |  | 3 |  |  |  |
| יחידת VRF |  |  |  |  | 2 |
| מזגן קסטה |  |  |  |  | 15 |
| לוח חשמלי ראשי | 1 | 1 | 1 |  |  |
| לוח קומתי ראשי | 6 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| לוח קומתי משני |  | 2 | 9 |  |  |
| לוח אחר | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| משאבת ביוב | 2 |  |  |  |  |
| גנרטור | 1 |  |  |  |  |

| מערכות תאורה משרדית | כמות |
| --- | --- |
| פלורסנט W T-5 14 | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| פלורסנט 18 w PL18 +13+26+36 | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| דקרוייקה 50w | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| גוף תאורה פרבולי 60*60 לד | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| גוף תאורה 30*120 לד | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| גוף תאורה 18w לד | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| גוף תאורה 24w לד | עשרות עד מאות באתרים השונים. |
| מנורות לפרוז'קטורים 400w+ 250w | עשרות עד מאות באתרים השונים. |

- נספח ג' – הוראות אחזקה

מודגש כי הוראות האחזקה בנספח זה  זה הינן כלליות ומתבססות על מערכות הדומות למערכות המופיעות  בנספח ב'. התאמת ההוראות למערכות הקיימות הינה באחריות החברה ועל חשבונה

| סוג התשתית | תאור המערכת | סוג הטכנאי | תאור העבודה | שבועי | חד חודשי | דו חודשי | תלת חודשי | חצי שנתי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מעליות | מערך האחזקה של המעליות |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| טכנאי מורשה | הזמן חברה לביצוע טיפול חודשי למעלית. |  | X |  | x | x | x |  |
| טכנאי מורשה | הזמן חברה לביצוע טיפול חצי שנתי למעלית. |  |  |  |  | X | x |  |
| טכנאי מורשה | מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול עפ"י התקנים: • פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970 סעיף 59א ו- 60מח • פקודת הבטיחות בעבודה סעיף 60 מחייבת לקיים בדיקה של המעלית בכל 6 חודשים לפחות, ע"י בודק מוסמך (שהוסמך לתפקיד זה ע"י אגף הפיקוח של הת.מ.ת) |  |  |  |  | X | x |  |
| טכנאי מורשה | הזמן את החברה לביצוע טיפול שנתי למעלית |  |  |  |  |  | X |  |
| גנרטור | מערך אחזקה למערכת גנרטור חירום |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת נזילות מים, שמן, דלק, רצועות מאוורר |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת צנרת מים דלק ושמן |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת שילוט, בדיקת מד טעינת מצבר - בהתאם לצורך יש לנקות קטבי המצבר |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקה ורישום מפלס שמן מנוע, מים ברדיאטור, במצברים ודלק במיכל | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת ורישום חום מנוע (במידה וקיים חימום מקדים) |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת תקינות נוריות סימון ואזהרה | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקה ידנית של משאבת הדלק |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בצע טיפול למצברים: פתח פקקים וודא תקינות גובה נוזל. |  |  |  |  | x |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק מצב המסנן - החלף במידה ונדרש |  |  |  |  |  |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | הפעלה בעומס בתאום עם הלקוח. |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | רישום שעות עבודה |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בזמן הפעלת בדיקה יש לווודא שאין רעשים חריגים, נזילות ותקינות טעינת מצברים, מתח ותדר יציאה, חום מנוע ולחצי שמן |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק המצאות מטף כיבוי |  | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | ניקיון כללי בחדר | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | ודא המצאות מכסי ההגנה של כלל החלקים הסובבים. | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | ודא המצאות מכסי ההגנה ע"ג צנרת האגזוז והחלקים הסובבים של המנוע. | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | ודא המצאות מכסי ההגנה לציוד החשמל. | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | ודא הארקה תקינה לחלקים הרלוונטים. | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | רשום ערכי לוח ערכים - לוח הפיקוד,רמת הנוזל -מצבר התנעה,רמת שמן,רמת דלק,רמת מיים. | x | X |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקה עפ"י מפרטי היצרן ותכלול בדיקה בעומס |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | החלפת מסננים (שמן, דלק , אויר) |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור הרדיאטור. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנה. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת הגנרטור, מערכת בקרה חשמלית והגנות מנוע, מצברים ומטען, שטיפת מנוע והחלפת רצועות ( באם נדרש) |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת תקינות מערכת ההחלפות וההגנות החשמליות, |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | הדמיית מצב של הפסקת חשמל והפעלת צרכני החירום, רישום נתוני פעולה המכניים |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בצע ניקיון כללי במבנה ובגנרטור. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בצע טיפול למצברים: פתח פקקים וודא תקינות גובה נוזל. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | נקה ארונות חשמל חיצונית בלבד ע"י מטלית יבשה בלבד. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק תקינות תאורה ותאורת חירום בחדר גנרטור. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטה. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק שלמות בולמי זעזועים. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק שלמות שילוט. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק שלמות לחצן עצירת חירום. |  |  |  |  | X |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק הגנות מדוממות מנוע. |  |  |  |  | x |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדוק את המערכת בכל מצבי העבודה. |  |  |  |  | x |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בצע טיפול מלא לגנרטור בהתאם להחיות הוראות יצרן |  |  |  |  | x |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | בדיקת מתחים תדרים מערכת וכיוונם מחדש עפ"י הנחיות יצרן (כיוונם יבוצעו בכל מצבי עבודת המערכת ). |  |  |  |  | x |
| גנרטור | מערכת גנרטור חירום | חשמלאי | הגשת דוח מפורט הכולל מסקנות והמלצות הדרכה בנושא תפעול |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מערך אחזקה למזגנים מפוצלים |  | סעיפי אחזקה |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק טמפרטורת אויר בכניסה ℃ ........., ביציאה ℃ ......... מהמזגן., חשב ההפרש (℃ 12). |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק מכלולי המכונה: המדחס, מפוח העיבוי ומפוח המפזר לרעשים, רעידות וחלקים משוחררים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק ניקיון יציאת ניקוז המים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק אביזרי פיקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום סידור. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק מגן השהיה למדחס ובדוק בידוד. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בצע תכולת בדיקה תלת שנתית חודשית לפני כל עונה (חורף, קיץ) |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק טמפרטורת אויר בכניסה ℃ ........., ביציאה ℃ ......... מהמזגן., חשב ההפרש (℃ 12). |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק ניקיון הסוללה וניקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד. |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | נקה גרילים מלכלוך ואבק. |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק שלמות בידוד תרמי על מכסים וגוף היחידה. |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | נקה פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך (לאחר הסרת המכסה) ובצע שטיפה בלחץ. |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה. |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | חשמלאי | בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה. |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צינורות רועדים. |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים. החלף או חזק לפי הצורך. |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מזגן מפוצל | טכנאי מיזוג | בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך. |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מערך אחזקה ליחידות טיפול באוויר (יט"א) |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | בדוק חזותית של היחידה , רעש , רעידות,נזילות,הזעה | X | X |  |  |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזגן (הפרש טמפ' רצוי - ℃ 12). | X | X |  |  |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | בדוק מצב ומתח רצועות במידה וקיים | X | X |  |  |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | ניקוי או החלפת מילוי של מסנני אויר |  |  | X | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז , תיקון איטום בזפת ע"פ הצורך |  |  | X |  | X |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים |  |  | X |  | X |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | ניקוי סוללות מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי . |  |  | X |  | X |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | גירוד מסבים בעלי פטמות גרוז |  |  |  | X | X |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | שימון צירי ברזים , מודוטרולים , דמפרים לכל אזור |  |  |  | X | X |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | ניקוי היחידה בשלמותה , גרוז מדפים ומוטות מנועים |  |  |  | X | X |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | תיקון חיבורים גמישים לתעלות אויר |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | חשמלאי | הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמיכשור החשמלי |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | חשמלאי | בדוק הארקה |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | הידוק ברגים כללי |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | ניקוי פנימי של הסוללות ע"י חומר כימי ע"פ הצורך |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | מריחת גריז על הציר של המפוח |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידות טיפול באוויר (יט"א) | טכנאי מיזוג | בדיקת מצב המפוח ,כנפיים , חיזוק לציר |  |  |  | X |  |
| מיזוג | יחידת מפוח נחשון |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| מיזוג | יחידת מפוח נחשון | טכנאי מיזוג | ניקוי והחלפת מסננים |  |  |  | x | x |
| מיזוג | יחידת מפוח נחשון | טכנאי מיזוג | נקה את סוללת המיים והרחק גופים זרים |  |  |  | x | x |
| מיזוג | יחידת מפוח נחשון | טכנאי מיזוג | בדוק ונקא את בריכת הניקוז וצנרת הניקוז. |  |  |  | x | x |
| מיזוג | יחידת מפוח נחשון | טכנאי מיזוג | בדוק שיפועי ניקוז נכונים ותקן בהתאם. |  |  |  | x | x |
| מיזוג | יחידת מפוח נחשון | טכנאי מיזוג | בדוק שלימות חיבורים למים ותעלות חשמל. |  |  |  | x | x |
| מיזוג | משאבות מים-מיזוג |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| מיזוג | משאבות מיים | טכנאי מיזוג | בדוק ורשום זרם מנוע |  |  | x |  | x |
| מיזוג | משאבות מיים | טכנאי מיזוג | בדוק מפלי לחץ והשווה לנתוני המשאיבה. |  |  | x |  | x |
| מיזוג | משאבות מיים | טכנאי מיזוג | נקה את מסנני המיים. |  |  | x |  | x |
| מיזוג | משאבות מיים | טכנאי מיזוג | פתח וסגור את כל ברזי המערכת . |  |  |  |  | x |
| מיזוג | משאבות מיים | טכנאי מיזוג | בדוק נזילות ,חיזוק ברגי אטם ופעל בהתאם לממצאים. |  |  | x |  | x |
| מיזוג | משאבות מיים | טכנאי מיזוג | בדוק ורשום זרם מנוע |  |  | x |  | x |
| מיזוג | מערך אחזקה מערכת VRF |  | סעיפי אחזקה |  |  |  |  |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת שלמות הצנרת, כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז בהתאם. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת שסתומים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים החשמליים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת תקינות מפוחי המעבה, רצועות איזון והרחקת עצמים זרים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבוי. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | ניקוי/החלפת מסננים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | ניקוי סוללות והרחקת גורמים זרים. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | מתיחת רצועות והחלפתם במידת הצורך. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים ולחשמל. |  |  |  | X |  |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז לרבות בדיקת זרימה לניקוז מים |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת מערכת הפיקוד. |  |  |  |  | X |
| מיזוג | מערכת VRF מרכזית מסוג השבת חום | טכנאי מיזוג | בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | מערך אחזקה ללוחות חשמל פיקוד ובקרה |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | הקשב לרעשים חריגים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | חזק והשלם שילוט בלוח. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתח בכל פזה. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק פעולת מפסקים, מתגים ולחצנים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק נתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים, וודא שאין פיח. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | נקה מגעים באמצעות חנקן יבש (דחוס). |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של כל הפונקציות. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק שלמות תכניות הלוח. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | ניקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק. |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים (צילום אינפרה אדום) ושמור תיעוד לבדיקה . |  |  |  |  | X |
| לוחות חשמל | לוחות חשמל פיקוד ובקרה | חשמלאי | בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חירום (גנרטור). |  |  |  |  | X |
| משאבת ביוב | מערך אחזקה משאבות טבולות לביוב גולמי |  | סעיפי האחזקה |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים. |  |  |  | X | x |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל. |  |  |  | X | x |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | חשמלאי | בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות (הנמצאות בבור). |  |  |  | X | x |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | הוצא המשאבה מהבור, שטוף במים. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | הסר חלודה ובצע תיקוני צבע. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | בדוק מצב אטם ואטם מכני. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | בדוק מצב השמן. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | חשמלאי | בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | במידה שהמשאבה מותקנת במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות העבודה של המשאבה בפועל הוא מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה מהבור אחת לשנתיים. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | נקה מצופי פיקוד. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | בדוק פעולת שסתום אל חוזר. |  |  |  |  |  |
| משאבת ביוב | משאבות טבולות לביוב | איש אחזקה | וודא תקינות פיקוד ובקרה לבקרת המבנה |  |  |  |  |  |

- נספח ד' – מפרט הדברה

- כללי

  - החברה תבצע הדברה במוקדי הפעילות השונים באמצעות חברת ההדברה כקבלן משנה (להלן "המדביר").

  - דרישות מחברת ההדברה:

    - חברת הדברה והמדבירים יהיו בעלי רישיון הדברה בתוקף המורשים לכך על פי כל דין.

    - לחברת ההדברה ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום ההדברה למוסדות ציבוריים ומבני ציבור (חברת ההדברה ביצעה הדברה בלפחות 5 מבנים ציבוריים בשנה, בשלוש השנים שקדמו למועד ההדברה).

    - לחברת ההדברה עמידה בתקני ISO, ושלושה עובדי הדברה לפחות:

      - ISO 9001:2015 מערכת ניהול איכות

      - ISO   14001:2015 מערכת ניהול סביבתית

      - ISO  22000 מערכת ניהול איכות ובטיחות מזון

    - החברה תפעל לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו 2016- 1 או עדכונו.

- הנחיות כלליות

  - תבוצע הדברה במוקדי הפעילות השונים כנגד מזיקים תברואיים וכן יבוצעו פעולות מניעה למניעת הימצאותם, תוך שימוש באמצעים המאושרים על פי כל דין לפי הצורך ועל פי תוכנית ההדברה שהציגה החברה וקיבלה את אישור המזמין לעניין זה.

  - יעשה שימוש בחומרי הדברה המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה, ועל פי כל דין. לא יעשה שימוש בחומרי הדברה פגי תוקף.

  - בנוסף, יבוצע ניקוז ויבוש מים עומדים (למניעת התרבות וקינון פרוקי רגליים ויתושים, כמפורט לעיל).

  - בכל מקרה של איתור מפגע תברואתי העלול לגרום להתרבות מכרסמים ופרוקי רגליים יסולק המפגע באופן מיידי.

  - פעולות ההדברה יכללו פינוי פגרים.

  - החברה תענה לקריאות ולתקלות בתחום ההדברה בהתאם לרמות השירות לתיקון תקלות המפורטות בסעיף 9 לעיל.

- ניטור - יבוצעו הדברות ו/או פעולות מניעה כמפורט להלן:

  - המדביר יבצע פעולות ניטור למכרסמים וחרקים, בהתאם למפורט בסעיף זה.

  - הניטורים הנדרשים יבוצעו באמצעות מערכת ממוחשבת לניטור.

  - דוחות ניטור מכרסמים וחרקים יוגשו לחברה בכל פעולה.

  - המדביר יגיש תוכנית ניטור ומפת הדברה לחברה בכל שנה, לכל מתחם, טרם מועדי ההדברה. מפת ההדברה תעודכן לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

  - החברה תנהל תיק הדברה, לתיעוד כל פעולות ההדברה.

- מכרסמים – תבוצע הדברת מכרסמים, בהתאם להוראות המפורטות להלן:

  - יבוצע ניטור באמצעות תיבות האכלה בכל שטחי מוקדי הפעילות, התיבות יישאו שלטי אזהרה וימוספרו לצורך בקרה.

  - ניטור בקפיטריה יבוצע אחת לשבועיים לפחות.

  - בשאר מתחמי מוקדי הפעילות יבוצע ניטור אחת לחודש.

  - החברה תבנה תוכנית ניטור והדברה שתכלול שימוש בתיבות האכלה, מערכות לכידה.

  - יבוצעו כל הפעולות הנדרשות לצמצום הנגיעות. במקומות בהם לא ניתן להשתמש ברעלים יעשה שימוש באמצעים אחרים המאושרים על פי כל דין.

  - החלפת רעלים בתיבות האכלה תתבצע בעת המצאות נגיעות כלשהן, כך שניתן יהיה לנטר נגיעות גם בביקורת הבאה או במידה שנמצאו סימני עובש, רטיבות, התפוררות או שינוי צבע הרעל. במידה שזוהו נגיעות, יופעלו אמצעים הנדרשים לצמצומן.

- זבובים וחרקים מעופפים

  - בסביבת הקפיטריה ייעשה שימוש במלכודות זבובים והחברה תבצע ניטור חרקים מעופפים.

  - ריסוס נגד זבובים ייעשה על פי הצורך בחומרים מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה ומתאימים לסביבה בה נעשית פעולת ההדברה.

  - הריסוס יבוצע לפחות אחת לחודש בכל הפחים במתחם ובאזור הקפיטריה.

- יתושים

  - הדברה תתבצע בחומרים המאושרים על פי כל דין, לאחר ביצוע ניטור במקווי מים עומדים שאין אפשרות לייבשם.

  - הדברה תבוצע בחומרים המותאמים לסביבה על מנת למנוע פגיעה במגוון הביולוגי במקום ולמנוע זיהום הסביבה.

- תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים

  - הקבלן יבצע ניטור והדברה מונעת בעקבותיו פעמיים בשנה לפחות. במקרה של הופעות חוזרות של חרקים תבוצע חזרה על פעולות ההדברה הנדרשות, בתדירות הנדרשת ועל פי הנחיות המזמין.

  - יתבצע ריסוס גם במערכות ובורות הביוב.

  - תהלוכן האורן - הדברה תתבצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל פי הזמן המתאים בשנה בו התגלו הנגיעות.

  - צרעות ודבורים - הדברה תתבצע על פי קריאה, תוך 24 שעות מהקריאה.

  - פרעושים וקרציות - הדברה תתבצע על פי קריאה, תוך 24 שעות מהקריאה.

- מניעת נוכחות של נחשים ועקרבים ואמצעי זהירות

  - שטח מוקדי הפעילות ישמר במצב נקי באופן מתמיד..

  - החברה תמנע הצטברות פסולת ועלים מכל הסוגים על מנת למנוע נוכחות של נחשים ועקרבים.

  - שטח כל המתחם ינוכש מעשבייה.

  - במקרה בו יתגלה נחש, תזמין החברה לוכד נחשים מוסמך, המאושר על ידי רשות הטבע והגנים ויוודא, כי הנחש נלכד.

  - לוכד הנחשים יגיע למתחם הרלוונטי תוך שלוש שעות ממועד הדיווח אודות הנחש.

  - לכידת נחשים תעשה על פי הוראות כל דין, ובפרט הנחיות רשות הטבע והגנים.

- יונים וציפורים נוספות

  - החברה תמנע חדירת וקינון יונים וציפורים מזיקות למבנים ותפעל כדלקמן

  - תמנע כניסה לחלל הבניין ומסתורי קינון פוטנציאליים של יונים ומזיקים על ידי מניעת נישות ופתחים חיצוניים שבהם יוכלו ציפורים לקנן ו/או לחדור למבנה.

  - סתימת גומחות היכולות לשמש לקינון ציפורים.

  - סתימת פתחים בלתי נשלטים המאפשרים לציפורים להיכנס למבנה (לדוגמא: איטום תעלות חשמל כך שימנעו קינון, נזקי לשלשת ציפורים ונזקי מכרסמים).

  - במקרה של קינון יונים וציפורים מזיקות במבנה, החברה תדווח למזמין, תרחיק את היונים ותימנע את הישנות התופעה, על פי כל דין.

  - במקומות, בהם התגלה קינון של יונים, תתקין החברה רשתות או דוקרנים להרחקת היונים או אמצעים אחרים, על פי כל דין.

  - החברה תנקה לשלשת יונים וציפורים באופן שוטף, כך שמתקני מוקדי הפעילות יהיו נקיים בכל עת מלשלשת יונים וציפורים.

- לכידת והרחקת כלבים וחיות משוטטות

  - החברה תמנע שוטטות בעלי חיים, לרבות באמצעות גידור שימנע חדירת בעלי חיים למוקדי הפעילות.

  - החברה תלכוד בעלי חיים משוטטים על ידי לוכד מוסמך ועל פי כל דין.

  - לכידת כלבים משוטטים או חתולים תעשה בהתאם להוראות כל דין. החברה תעביר למזמין דיווח מיידי על כל הימצאות ולכידה של בעל חיים משוטט.

  - החברה תלכוד כל כלב או חתול  משוטט תוך 12 שעות מפתיחת קריאה.

הצהרה

הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים בפרק מפרט השירותים הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

| ## __________________ | ## __________________ | ## __________________ |
| --- | --- | --- |
| ## תאריך | ## שם | ## חתימה |

- נספח ה' - נספח תחזוקה למבנה לשימור

מצ"ב כקובץ PDF באתר.

- נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נוסח ערבות לביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

- נספח ג'5 לחוזה ההתקשרות –    הצהרה בהתאם לסעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011

הואיל ונחתם ביני  ____________ (להלן: "נותן השירותים") לבין משרד המשפטים (להלן: "המשרד") הסכם לפי מכרז _________ מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

אני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז האמור, כוללת עלויות נוספות מעבר לעלויות הדרושות להשלמת השירות, לרבות עלות רווח.

במסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר תשולם לי על ידי המשרד, בהתאם להצעתי שהוסכם לקבלה בהסכם זה, ולהצעה אותה הצעתי במכרז האמור, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

- את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי חוק כגון מס, רישוי וכדומה;

- עלויות נוספות הכוללות רווח כלכלי;

- עלות שכר מינימלית כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדי. עלות זו לא תפחת מסכום של_________  ₪.

ולהצהרתי על האמור,  באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________

חתימה: _____________________

- נספח ג'6 לחוזה ההתקשרות – הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

### הגדרות

- "המשכיות עסקית"- - (Business continuity) מצב בו גוף פועל ברציפות ומממש את התהליכים העסקיים העיקריים שלו ללא הפרעות.

- "יעדי ורמות שירות" – רמת השירות אשר מוגדרת במכרז בתנאים הצפויים במצבי החירום. רמת שירות זו נקבעו לאור אילוצי המשאבים ורמות ביקושים לשירותים אלו. יעדים אלו מגדירים את זמן התגובה של השירות ואת זמן ההתאוששות במקרה שבו השירות נפסק

- "מצב חירום" – מצב עליו הכריזה הממשלה או מי מטעמה . מובהר כי ניתן להכריז על מצב חירום גם שלא בשעת חירום וגם אם לא הוכרז מצב חירום במשק. מובהר בזאת שמצבי חירום אשר הוגדרו לצורך רציפות בקבלת הציוד והשירותים במצב חירום, לא יוכלו לשמש עילה לספק לא לספק את הציוד והשירותים ולטעון בדבר "כוח עליון".

- "שעת חירום" - תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1716 מיום כ"ט בסיון התשמ"ו (6 ביולי 1986), להחלטת ממשלה מס' 1080 מיום ז' באדר א' התש"ס (13 בפברואר 2000) וכל החלטת ממשלה אחרת בעניין, הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק התגוננות אזרחית תשי"א- 1951 או הכרזה על "אסון המוני" כמוגדר ב"פקודת המשטרה" .

### העמדת שירותי הספק בשעת חירום –

- המזמין יהיה רשאי להזמין ציוד ושירותים  גם במצב חירום, והספק מתחייב לספקם.

- הספק מתחייב לספק את השירות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חירום, בתנאי הספקה כפי שנקבעו בהסכם ההתקשרות. הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.

- הספק נדרש לעמוד ביעדי ורמות שירות הכולל זמני תגובה גם בשעת חירום.

### ניהול תכנית המשכיות עסקית ע"י הספק

- על הספק להציג תכנית היערכות לשעת חירום ונהלי עבודה בעיתות חירום.

- בתכנית זו יש להתייחס לסיכוני ההמשכיות העסקית אשר יכולים לסכן את אספקת הציוד או מתן השירותים אותם עליו לספק מכוח ההסכם ולקיים בקרה עליהם. בכלל זה, על הספק לצפות את הסיכונים הבאים:

  - מלחמה כוללת או אירוע ביטחוני נקודתי.

  - טרור קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי (טב"ק).

  - רעידת אדמה בעוצמה משתנה, לרבות צונאמי.

  - פנדמיה (מגיפה).

  - אירוע חירום משמעותי בשגרה – אירוע המתרחש במהלך שגרה וגורם לשיבוש חיי השגרה באופן משמעותי ברמה ארצית או אזורית (דוגמא: השריפה הגדולה שהייתה ביערות הכרמל, אירוע מזג אוויר סוער, תאונות ותקלות תפעוליות, הפרות סדר, אירועי חומרים מסוכנים וכיוצא בזה).

  - אירוע חירום מקומי בשגרה – אירוע המשפיע על תפקודו השוטף של מבנה בודד (כגון: הצפות, שריפה, קריסת מבנה ועוד).

  - אירועי סייבר ואבטחת מידע.

- על הספק לבצע תהליך ניתוח של כל הסיכונים אשר עשויים לשבש את אספקת הציוד או מתן השירותים בשעת חירום ויכין תכנית מענה בהתאם, לרבות הקצאת משאבים למימושה. על הספק להתייחס בתכניתו לאפשרות שכתוצאה מהסיכונים שפורטו בסעיף 1 לעיל, ייגרמו השיבושים הבאים:

  - פגיעה בכל או בחלק ממערכות החיים, התשתיות ומערך השירותים ומכאן שיבוש באספקת ציוד ושירותים חיוניים למזמינים.

  - שיבושים בזמינות עובדים על רקע גיוס מילואים, מגבלות תנועה על פי הנחיות פיקוד העורף, היפגעות עובדים, אי הגעת עובדים עקב הצורך לשמור על הילדים ועוד.

  - נזקים ברמות שונות לנכסים שונים המוחזקים על ידי המזמינים או על ידי המדינה.

  - שיבושים במתן שירותים על ידי משרדי הממשלה לציבור.

- תוכנית ההמשכיות העסקית של הספק תגדיר, בין היתר, מהם השירותים והמערכות הדרושים לשימור רציפות תיפקוד בעת שיבושים תפעוליים משמעותיים או בשעת חירום ותכלול לכל הפחות את הנושאים הבאים:

- משאבי אנוש – עמידה בתקן כ"א אשר התחייב עליו הספק אשר ייתן את שירותי האחזקה והתמיכה הספק יבנה גם תכנית גיבוי לכ"א חיוני.

- תקשורת – הספק יבנה תכנית ההמשכיות העסקית אשר תכלול נוהלי תקשורת, אשר יבטיחו את אספקת הציוד ומתן השירותים גם במצב חירום, לרבות שמירת יתירות באמצעי תקשורת מחברות שונות.

- ספקי משנה של הספק- הספק יבטיח שספקי המשנה שלו, מסוגלים להמשיך ולספק לו את הציוד או השירותים אשר יבטיחו את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמינים. הספק יפעל להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקים ונותני שירותים לתהליכיו החיוניים, לרבות קיום הסכם התקשרות עם ספקי המשנה להעמיד שירותים לספק גם בשעת חירום, בהתאם ליעדי השירות המוגדרים בהסכם.

- נושאים טכנולוגיים - תכנית ההמשכיות העסקית תתייחס לכל מרכיבי הטכנולוגיה הנדרשים לשמירת הרציפות העסקית ו/או לאישוש הפעילות של הספק במקרה של כשל.

- הספק יבטיח שבמקרה של כשל בתהליכים קריטיים, יוכל להעתיק את תהליך או שירות חיוני לאתר חליפי.

- חלופות עבודה ידנית – הספק יוודא שתכנית ההמשכיות העסקית תכלול, בהתאם לעניין, נהלים לביצוע תהליכי עבודה ידניים, אשר יתבצעו במקרה כשל בתהליכים קריטיים אשר רלוונטיים להבטחת אספקת הציוד והשירותים.

- גיבוי נתונים – הספק יבטיח בתכנית להמשכיות העסקית שקיימים גיבוי לנתונים הרלוונטיים. הספק נדרש לגבות את נתוניו על מנת להבטיח התאוששות גם במקרים בהם נפגע המידע באתר הראשי ובאתר ההתאוששות מאסון שלו בו זמנית ככל שהדבר נוגע לאספקת הציוד והשירותים.

- גיבוי אנרגיה- הספק יבטיח גיבוי אנרגיה ע"י גנרטור על מנת להבטיח המשך התהליכים הקריטיים במקרה של הפסקת חשמל מחברת החשמל.

- תחבורה ושרשרת אספקה.

- לעורך המכרז ולמזמינים תהיה הזכות לעיין בתוכנית ההמשכיות העסקית, על מנת לוודא שהתוכנית ישימה, ולדרוש תיקונים בה. הספק ירענן לפחות אחת לשנה את התוכנית הנ"ל וימסור כל עדכון לעורך המכרז ולמזמינים להערות. הספק מתחייב לעדכן את עורך המכרז ואת המזמינים על ממצאי תרגולים בנושא המשכיות עסקית שהוא עורך באופן תקופתי.

- במקרה של חשש לאי יכולת עמידה ביעדי השירות אשר התחייב עליהם הספק, באחריותו ליידע את עורך המכרז ואת המזמינים תוך 7 ימים לכל היותר.

- על הספק למנות מטעמו מנהל המשכיות עסקית אשר יבטיח את רציפות אספקת הציוד ומתן השירותים

### פיקוח ובקרה על הספק על מנת להבטיח את מימוש אספקת הציוד והשירותים במצב חירום

- הספק יבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת להבטיח שעובדיו החיוניים אשר מעורבים באספקת הציוד ומתן השירותים יהיו זמינים על מנת לעמוד בהתחייבויותיו. כל זאת לרבות הגשת רשימות העובדים על מנת שאלו יוגדרו כ"עובדים חיוניים" בהתאם לחוק. הספק יידע את עובדיו מבעוד מועד על הכוונה להכריז עליהם כ"עובדים חיוניים".

- הספק יבצע בזמן שגרה את כל הפעולות המכינות המחויבות, על מנת להבטיח שמערכות קריטיות כגון: חשמל, מים, תקשורת, דלק, מעליות וכיו"ב ימשיכו לתפקד גם בעת בעיות אספקה של גורמים חיצוניים בגין מצב החירום- כל זאת בכפוף להנחיות המקצועיות שיינתנו ע"י עורך המכרז.

- על מנת להבטיח את המשך אספקת הציוד ומתן השירותים במצבי חירום, הספק יחתום על הצהרה שיהיה מוכן להיות מוכרז כ"מפעל חיוני" כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967. עורך המכרז והמזמינים יוכלו לבצע ביקורות על מנת להבטיח שהספק עומד בכללי ההמשכיות העסקית. תנאי זה הוא מהותי והפרתו תאפשר לעורך המכרז להפסיק את ההתקשרות עם הספק.

- עורך המכרז והמזמינים יוכלו לבצע ביקורות מוכנות של הערכות הספק אשר נועדו לוודא ביצוע הנחיות הממשלה ויהיה עליו לתקן את הליקויים מיד עם הודעתם הראשונה.

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים  המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.