מכרז פומבי דו-שלבי

מס' 100051701

להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות

מכרז פומבי דו-שלבי

מס' 100051701

להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות

|  | הפעילות | התאריך |
| --- | --- | --- |
|  | מועד פרסום מודעת המכרז בעיתון | 18.2.2024 |
|  | מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה | 7.3.2024 |
|  | מועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה | 20.3.2024 |
|  | מועד אחרון להגשת הצעות | החל מיום 27.3.2024 ועד לא יאוחר מיום 31.3.2024 בשעה 12:00 |

- הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "רשות המים" או "הרשות", בהתאם לצורך) רשאית לפי שיקול דעתה המקצועי, ובכל עת, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים. הודעה בדבר דחייה של אחד או יותר מן המועדים כאמור, ככל שתהיה כזו, תפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי www.mr.gov.il. באחריות כל מציע להתעדכן בכל שינוי במועד כלשהו, ככל שיהיה.

- מסמך זה הינו רכוש רשות המים, כל הזכויות שמורות לרשות המים. המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

תוכן עניינים

| מס"ד | הפרק | עמוד |
| --- | --- | --- |
| 1 | רקע | 3 |
| 2 | השירות הנדרש | 4 |
| 3 | תקופת ההתקשרות | 9 |
| 4 | תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) | 9 |
| 5 | שאלות הבהרה | 15 |
| 6 | אמות מידה לבחירת הזוכה | 16 |
| 7 | הצעת מחיר – הנחיות להגשה, קביעת הניקוד והוראות מחייבות | 19 |
| 8 | הוראות כלליות בדבר הגשת הצעות | 20 |
| 9 | התמורה | 23 |
| 10 | חתימה על ההסכם | 24 |
| 11 | תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות | 24 |
| 12 | עיון במסמכים | 25 |
| 13 | הוראות כלליות | 26 |

הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "הרשות" או "רשות המים"), פונה בזאת במכרז פומבי דו שלבי לקבלת הצעות להקמה תפעול ולתחזוקה של המערכת לניהול מעבדות (LIMS) של רשות המים.

הערה: המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והפניה במסגרתו מופנית לשני המינים.

- רקע

  - המעבדה הלאומית לניטור איכות המים ברשות המים, מהווה תשתית אנליטית ומחקרית, התומכת בצרכי ניטור איכות המים של משק המים בישראל. המעבדה מעניקה את התמיכה האנליטית ומבצעת בדיקות כימיות אורגניות ואנ-אורגניות במים.

  - בשנים האחרונות, הושקעו במעבדה הלאומית משאבים ניכרים לשם פיתוח ושדרוג של היכולת האנליטית לזיהוי מוקדם של מזהמי מים ולמתן התראה, בטרם יזהמו גופי מים גדולים ואף כלי הפקת של מי שתייה.

הקמת תשתית זו מאפשרת איתור וגלוי של מוקדי זיהום ממקורות תעשיתיים, על-בסיס פיתוח של שיטות יחודיות לזהוי של מזהמים חדשים, שלא היו מוכרים בארץ, כגון: פרכלורט, חומרי נפץ, תוספי דלק ומיקרו-מזהמים נוספים. כמו-כן, פותחו סמנים חדשניים לאיתור מוקדם של חדירה של שפכים ושל קולחים סניטריים למקורות מים, באמצעות שאריות תרופות, הורמונים, חומרים פרמצטים וחומרי טיפוח ביתיים. במעבדה פותחו יכולות אנליטיות יחודיות , שאינן קיימות במעבדות אחרות בארץ.

  - המעבדה הלאומית מבצעת אנליזות כימיות מגוונות, בהיקף של כ-3,500 דוגמאות מים בשנה; נעשות כ-30,000 אנליזות פרמטרים שונים בשנה.

  - משנת 2006, המעבדה לניטור מים מוסמכת לעבודה לפי תקן ISO17025; מתוקף כך, המעבדה מחוייבת לפעול תחת פיקוח של הרשות להסמכת מעבדות ולעמוד במבדקים מקצועיים ואיכותיים של הרשות להסמכת מעבדות.

  - רשות המים מבקשת לקבל הצעות להקמה, לתפעול ולתחזוקה מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות (LIMS -- Laboratory Information Management System), במשולב עם מערכת לניהול הרישום של הבדיקות ותוצאותיהן במעבדה (ELN -- Electronic Lab Notebook and Inventory Management), במעבדה לניטור של איכות המים.

- השירות הנדרש

הבהרה

למסמכי מכרז זה מצורף כ"נספח ג'" מפרט מקצועי ובו מפורטים המאפיינים, הדרישות, התבחינים והתהליכים נושא ההתקשרות (להלן: "המפרט המקצועי"). להלן יובאו עיקרי הדרישות המקצועיות, כאשר הנוסח המלא והמחייב מופיע במפרט המקצועי הנ"ל.

  - השירותים הנדרשים מהזוכה במכרז הם כדלקמן

    - יעדי הרשות בהקמת המערכת

      - רשות המים מבקשת להקים פלטפורמה לניהול יעיל, מדויק ואיכותי של המעבדה לניטור של איכות המים, על כל מרכיביה. זאת, ע"י יצירה של סביבת-עבודה ממוחשבת, התומכת בתהליכי-העבודה של המעבדה.

      - מעבר לתהליכי-העבודה הסטנדרטיים, המערכת תכלול פורטל עם יכולת לניהול לקוחות (במובן של המקורות ושל האתרים, מהם הדגימות נשלחו לבדיקה והאמורים לקבל את תוצאות הבדיקות), כמו-כן, נדרש מוצר Electronic Lab Notebook (ELN), לרישום אלקטרוני של ההליכים ושל התוצאות, אשר יחליף את מחברות המעבדה ואת הגליונות האלקטרוניים, הנמצאים כיום בשימוש במעבדה.

      - לקוחות המעבדה יוכלו להזין לפורטל טופסי ממצאי מעבדה ממעבדות חיצוניות ובדיקות שדה, בפורמטים מוגדרים ומנוהלים.

      - המערכת תכלול ישומון (אפליקציה) מותאם ל-Android ול-Apple iOS להתקנה על מכשיר הסלולר של הדוגם (הן עבור טלפונים סלולאריים והן עבור מחשבי-לוח [Tablet-PC]). הישומון יציג לדוגם את תכנית-העבודה לדיגום ויאפשר הזנה של פרמטרים שונים ע"י הדוגם בשטח, בכלל-זה: צילום תמונות, נ.צ. של מיקום הדיגום, מילוי של מדדי שדה שונים וכיוצא-בזה; המערכת תאפשר קשר עם המעבדה ועם מזמין הדיגום.

    - מאפייני המערכת הנדרשת

      - על המערכת המוצעת לספק פתרון הולם לצרכים ולאופן העבודה של המעבדה הלאומית לניטור של איכות המים, על מכלול ההיבטים של פעילות המעבדה.

      - הדרישה היא להתאמת מערכת על בסיס של פלטפורמה מסחרית קיימת, בתחומים של LIMS ושל ELN, המתאימה להקמת היישום והניתנת להפעלה הן בענן ציבורי והן במרכז הנתונים של הרשות (On Premises). הדרישה במכרז זה היא להקמה ולתפעול של המערכת תחת הענן הציבורי של ממשלת ישראל - פרויקט "נימבוס".

      - המערכת תכיל מידע רגיש, אך לא מידע סודי. לפיכך, המערכת צריכה לעמוד בדרישות אבטחת מידע מותאמות.

      - המערכת תעמוד בסטנדרטים עדכניים, המקובלים בתחום, ותאפשר גמישות לתוספות ולשינויים בעתיד - בעקבות תהליכי-עבודה חדשים, שינויים בנהלים, בתחומי האחריות, בדרישות ההנהלה וכיוצא-בזה. הכל - כמפורט במפרט המקצועי.

      - המערכת תפעל במתכונת של מחשוב ענן (Cloud Computing), תחת הענן הציבורי של ממשלת ישראל. לפיכך, על המערכת להיות מותאמת לעבוד ביעילות וללא מגבלות על-גבי תשתיות הענן, אשר נבחרו במסגרתו של פרויקט "נימבוס" הממשלתי, היינו: (i) AWS של חברת Amazon Web Services EMEA Sarl; או (ii) GCP של חברת Google LLC. בהקשר זה, ראו הודעה מס. 16.2.2 של החשב הכללי במשרד האוצר "פרויקט נימבוס - אספקת שירותי ענן ציבורי".

      - על המערכת להיות בעלת תאימות מלאה ומושלמת הן לעברית הן לאנגלית.

    - דרישות נוספת

      - הפרויקט בכללותו יהיה באחריותו המוחלטת והבלעדית של ספק אחד, אשר ישמש כגורם האחראי לעמידה בכל היעדים של הפרויקט ולביצוע מוצלח של כל הפעילויות בו, בהתאם להנחיות של נציג הרשות. יובהר ומבלי לפגוע באמור לעיל, כי אין מניעה שספק זה יתקשר עם ספקי משנה, הכל - כמפורט במפרט המקצועי.

      - במסגרת הפרויקט, הספק יהיה אחראי להספקה ולהתקנה של כל הרכיבים הנרכשים, אמצעי אבטחה ותוכנה, לאפיון-על כולל ולאפיון מפורט בכל אחד מהשלבים, שיקבעו לפי דרישות הרשות.

      - במסגרת השירותים, הספק יידרש למתן שירותי תחזוקה, לרבות עדכון גרסאות. כל זאת תחת אמנת-רמת-שירות מפורטת ומחייבת פיצוי מוסכם על אי עמידה ביעדי השרות, כמוגדר במכרז זה.

      - המערכת תוקם בשלבים שיוטמעו בעבודה השוטפת. תכולת השלבים ומשכם ייקבעו בהתייעצות עם הרשות בשלב אפיון-העל הראשוני של המערכת.

    - לוח הזמנים לביצוע השירותים

על הספק להתחיל בביצוע הפרויקט עם מתן ההודעה על התחלת העבודה ולהשלים את הישום על פי תכנית-עבודה עקרונית שיגיש.

הטבלה הבאה מציגה פריסה של אבני דרך המייצגת את תכנית-העבודה, הנדרשת ע"י רשות המים.

טבלה 2.1.4: שלבים ולוח-זמנים לביצוע השירותים

| שלב | השירות | סעיף במפרט המקצועי | לוח-זמנים נדרש (מצטבר) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | שלב מקדמי: הערכות לביצוע הפרויקט. | 4.2.3.0 | 2 שבועות, ממועד ההתחלה של הפרויקט |
|  | שלב א': לימוד של המצב הקיים ברשות המים, לרבות מתכונת העבודה הנוכחית במעבדה הלאומית לניטור איכות המים. ניתוח פערים; אפיון של המערכת המבוקשת. סיכום שלב זה באמצעות מסמך אפיון, לרבות סקיצות של מסכים ותרשימי זרימה של תהליכי העבודה. סיומו של שלב זה - לאחר אישור בכתב מנציג הרשות. | 4.2.3.1 | 6 שבועות (עד 8 שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט) |
|  | שלב ב': עיצוב ובניה והשלמה של המערכת. שלב זה כולל הן את התאמת המערכת והן את הביצוע של בדיקות מסירה ע"י הספק, לרבות הגשה של מסמכי STP, STD, STR. סיומו של שלב זה - לאחר אישור בכתב מנציג הרשות. | 4.2.3.2 | 6 שבועות (עד 14 שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט) |
|  | שלב ג': הרצה של מבחני קבלה ע"י רשות המים, ביצוע של התיקונים הנדרשים ע"י הספק והעלאה של המערכת לאויר לנסיון. סיומו של שלב זה - לאחר אישור תקינות בכתב מנציג הרשות, עליה של המערכת לאויר והפעלתה התקינה מחזור חודשי של בדיקות במעבדה. | 4.2.3.3, 4.7.1 | 4 שבועות (עד 18 שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט) |
|  | שלב ד': פריסה של המערכת לשימוש תפעולי מלא (מערכת לייצור), הטמעה והדרכה. סיומו של שלב זה - לאחר קבלה של אישור בכתב מנציג הרשות על השלמה מלאה ומעבר לשימוש תפעולי מלא (כניסה לתקופת האחריות). | 4.2.3.4, 4.6 | 3 שבועות (עד 21 שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט) |
|  | תקופת אחריות | 4.7.4 | 12 חודש, החל ממועד קבלת האישור מנציג הרשות על קבלתה של המערכת לייצור |
|  | תפעול שוטף של המערכת ושירותי תחזוקה (לרבות עדכון גרסאות) | 4.3, 4.5, 4.7.2, 4.7.3 | במשך שנת האחריות ובתקופות תחזוקה נוספות, ככל שיוזמנו ע"י רשות המים |
|  | שירותים לביצוע ולהכנסה של שינויים ושיפורים | 4.2.1.5, 4.5.6, 4.5.7 | במשך שנת האחריות ובתקופות תחזוקה נוספות, ככל שיוזמנו ע"י רשות המים |

מובהר בזאת, כי המציע רשאי, במסגרת המתודולוגיה המוצעת על ידו, להציע תכנית-עבודה ופריסת אבני-דרך שונות מן האמור לעיל, עליהן הוא מתחייב במסגרת הצעתו. הרשות תבחן את התכנית המוצעת ותעריך אותה כאחד הרכיבים בהערכה של איכות ההצעה.

  - המציע יעמיד לטובת הפרויקט את כח-האדם המפורט להלן:

על הספק להעמיד צוות מקצועי, שיכלול את בעלי התפקידים הבאים:

    - מנהל הפרויקט

      - אחראי על כל הכרוך בביצועו של הפרויקט בכפוף להנחיות מנציג הרשות, בכל המישורים ובכל תחומי-הפעילות, ולרבות: עמידה בלוחות-זמנים ובאספקה של תוצרים, מתן שירות מלא לכל הגורמים הרלבנטיים ברשות המים, אבטחת איכות של התוצרים, הדרכה והטמעה וכיוצא-בזה.

      - יהא איש-קשר קבוע בין הספק לבין רשות המים בכל הנוגע לפרויקט.

      - יהיה בעל סמכות ויכולת לתת מענה ופתרון לבעיות בפרויקט, יהיו אלה בעיות מבניות וארוכות-טווח או בעיות מיידיות (אד-הוק).

- במסגרת ההצעה, יש להציג מנהל פרויקט, העומד בכל תנאי הסף למנהל פרויקט (כרשום בתת-סעיף 4.1.2.1 להלן).

- לתפקיד זה יוצע אדם אחד בלבד.

- אין מניעה, כי מנהל הפרויקט ישמש גם בתפקיד אחד נוסף - ארכיטקט המערכת או מנתח המערכת.

    - ארכיטקט המערכת

הערה: בשלב הגשת ההצעות לפי מכרז זה, אין צורך להציג את ארכיטקט המערכת. על ארכיטקט המערכת לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.1.2.2 להלן, כתנאי לתחילת ביצוע השירותים.

      - יהיה אחראי על מכלול ההיבטים בתחום הארכיטקטורה של המערכת שתסופק, כולל, בין-השאר - אפיון תפישתי, אפיון מפורט והנחיות למימוש.

      - ינחה את צוות הפרויקט לגבי אופן המימוש של התפישה הארכיטקטונית (כפי שתאושר ע"י נציג הרשות) ויסייע במימוש בפועל, כנדרש.

- לתפקיד זה יוצע אדם אחד בלבד.

    - מנתח המערכת

הערה: בשלב הגשת ההצעות לפי מכרז זה, אין צורך להציג את מנתח המערכת. על מנתח המערכת לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.1.2.3 להלן, כתנאי לתחילת ביצוע השירותים.

      - יהיה אחראי על מכלול ההיבטים בתחומים של: הגדרת דרישות מן המערכת; אפיון-על ואפיון מפורט של המערכת, הן לגבי המערכת כמכלול והן לגבי כל אחד מרכיביה של המערכת.

      - ינחה את צוות הפרויקט לגבי אופן המימוש של הרכיבים ושל המערכת בכללותה (כפי שהדברים יסוכמו עם נציג הרשות ויאושרו על-ידו) ויסייע במימוש בפועל, כנדרש.

      - כל האמור לעיל - באופן דינמי ושוטף לאורכו של פרויקט המימוש ועד להכנסה של המערכת לפעולה; בהמשך - ככל שיידרשו שינויים ושיפורים במערכת, מנתח המערכות יבצע את האפיון ואת הניתוח הנדרשים וילווה את הביצוע בפועל, כחלק מצוות הפרויקט.

- במסגרת ההצעה, יש להציג מנתח מערכת, העומד בכל תנאי הסף למנתח מערכת (כרשום בתת-סעיף 4.1.2.3 להלן).

- לתפקיד זה יוצע אדם אחד בלבד.

    - צוות הביצוע

צוות הביצוע יכלול לפחות את המיומנויות הבאות: ניתוח מערכות, כתיבת תוכנה, בקרת איכות (QA), הדרכה והטמעה, מבלי להציג במועד הגשת ההצעה איוש ספציפי של תפקידים אלה. הספק מתחייב, שתפקידים אלה יאוישו בבעלי תפקידים בעלי ידע ונסיון מתאים לתפקיד המיועד להם, בהתאם לשירותים, הנדרשים במכרז זה.

  - מקום ביצוע השירותים: פגישות האפיון, ההתקנה, המבדקים, ההכנסה לפעולה, העליה לאוויר וכל הפעילויות, הכרוכות באינטראקציה מול נציגי הרשות ועובדיה (לרבות פגישות שוטפות), יערכו במשרדי רשות המים או במשרדי המעבדה. הכתובות:

- משרדי רשות המים: רחוב בנק ישראל 7 (בנין ג'נרי 2), ירושלים.

- משרדי המעבדה לניטור איכות מים: במתחם של מכון וולקני, ברחוב גליה, בראשון-לציון.

פעולות אחרות (כגון: הכנה של מסמכי אפיון למיניהם, התאמה של המערכת לדרישות של רשות המים בהתאם לאפיון וכיוצא-בזה), יבוצעו במשרדיו של הספק.

רשות המים לא תעמיד לרשותו של הספק אמצעים כלשהם, לבד ממשאבי המחשוב הדרושים, כפי שיידרשו לצורך הפרויקט, בהתאם לרשום בנספח ג' להלן.

- תקופת ההתקשרות

  - ההתקשרות בין הצדדים תהיה למשך 18 חודשים (6 חודשים להקמת המערכת ועוד 12 חודשים לתפעול ולתחזוקה) (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - חרף האמור, לרשות שמורה הזכות לקצר את תקופת ההתקשרות בשל אילוצים תקציביים.

  - לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של שנה או של יותר, או של חלק ממנה, בכל פעם, בגין רכיב השירות "תפעול ותחזוקה" או כל חלק ממנו, או להגדיל את היקף ההתקשרות בעד 30%, לפי שיקול דעתה המקצועי כמפורט בהסכם ובכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת (לרבות הראשונה) לא תעלה על 10 (עשר) שנים בסך הכל.

  - תחילת תקופת ההתקשרות המשוערת תהא מיום 01.05.2024. יובהר, כי ההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר חתימת כל מורשי/ות החתימה מטעם הרשות על ההסכם.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות להלן באופן מצטבר על-מנת שיהיה זכאי להשתתף במכרז:

  - תנאי סף מקצועיים

- יובהר כי ההשתתפות במכרז אסורה על מציעים, שהינם "קבלן כח-אדם" או "קבלן שירות", כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, וככל שתוגש הצעה מטעמם - תיפסל זו על הסף.

    - תנאי סף למציע

על המציע למלא את הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר:

      - בעל נסיון מצטבר במהלך חמש השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהקמה, בתפעול ובתחזוקה של לפחות 2 (שתי) מערכות ממוחשבות לניהול מעבדות (LIMS) בשילוב עם מערכות לניהול הרישום של הבדיקות ותוצאותיהן במעבדה (ELN), תוך עמידה בתנאים הבאים:

        - תקופת התפעול והתחזוקה נמשכה שנתיים לפחות.

        - כל-אחת מן המערכות שירתה 10 משתמשים לפחות.

      - בעל הסמכה תקפה לתקן ISO 17025.

- ככל שהמציע הוא תאגיד או גוף אחר, המועד הקובע לבחינת הנסיון הוא מועד התאגדותו של הגוף מציע ההצעה במכרז בלבד, אלא אם קבעה ועדת המכרזים אחרת במפורש.

- ככל שמציע/ה מהווה תאגיד, אשר נסיונו מתבסס על נסיון בעלי התאגיד כעוסק/ת מורשה או כשכיר/ה, ניתן להכיר בניסיון זה ובלבד שהם בעלי לפחות 30% ממניות התאגיד.

- במקרה שבו המציע/ה, כאישיות משפטית עצמאית, אינו/ה עומד/ת בתנאי הסף המפורטים במכרז ושבעברו/ה התרחש שינוי ארגוני (לדוגמה: התאגדות מציע/ה מעוסק/ת מורשה לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע/ה, ת/יוכל המציע/ה לצרף לנתוניו/ה את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעתה המקצועי של ועדת המכרזים.

- על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות מסמכים, שיפרטו את נסיונו/ה הרלוונטי של המציע/ה, ולמלא כנדרש את 'נספח י"ב (1)' המצ"ב לתנאי הסף.

    - כח-אדם

המציע יעמיד כח-אדם, העומד בדרישות המפורטות להלן, באופן מצטבר:

      - מנהל הפרויקט

על מנהל הפרויקט לעמוד בכל דרישות הסף, המפורטות להלן:

בעל נסיון במהלך 5 השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:

        - ניהול של לפחות שני פרויקטים להקמה של מערכת מחשוב תפעולית לניהול מעבדות (LIMS).

        - ניהול של פרויקט אחד לפחות, הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת לניהול מעבדות, ששירתה לפחות 10 משתמשים.

        - במסגרת כל-אחד מהפרויקטים המוצגים, מנהל הפרויקט המוצע ניהל שלושה אנשי-מקצוע במחשוב לפחות.

- על מנהל הפרויקט להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות מסמכים שיפרטו את ניסיונו/ה הרלוונטי, לרבות צירוף קורות חיים, רשימת לקוחות ופרטי אנשי קשר, ולמלא כנדרש את 'נספח י"ב (2)' המצ"ב לתנאי הסף.

      - ארכיטקט המערכת

בהתאם לקבוע בסעיף 2.2.2 לעיל, על ארכיטקט המערכת לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות להלן:

בעל נסיון במהלך 5 השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:

        - הגדרת ארכיטקטורה עבור שני פרויקטים לפחות להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת מחשוב תפעולית לניהול מעבדות (LIMS).

        - הגדרת ארכיטקטורה עבור פרויקט אחד לפחות, הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת לניהול מעבדות, ששירתה לפחות 10 משתמשים.

      - מנתח המערכת

בהתאם לקבוע בסעיף 2.2.3 לעיל, על מנתח המערכת לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות להלן:

בעל נסיון במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:

        - אפיון של שני פרויקטים לפחות להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת מחשוב תפעולית לניהול מעבדות (LIMS).

        - אפיון עבור לפחות פרויקט אחד, הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת לניהול מעבדות, ששירתה לפחות 10 משתמשים.

    - יובהר, כי ההחלטה, האם המציע ו/או מנהל הפרויקט המוצע עומדים בדרישות כנדרש לעיל, ובכלל זה ההחלטה האם הנסיון שעליו הצביע הוא נסיון כנדרש לעיל היא בשיקול-דעתה המקצועי של ועדת המכרזים.

  - תנאי סף מנהליים

    - עבור עוסק מורשה או תאגיד: המציע מנהל פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ועפ"י חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם, נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

    - עבור תאגיד ושותפות רשומה בלבד: המציע רשום כדין בישראל.

    - עבור תאגיד ושותפות רשומה בלבד: למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכן מציע שהוא חברה או חברת חוץ אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיף 362א' בחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") על היותו חברה מפרה, או שקיבל התראה לפני רישום כחברה מפרה, ובהתאם לסעיף 2.1.4.1.1 בהוראת תכ"ם 7.4.1.2.

לעניין סעיף זה "חברה מפרה" - חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6) בחוק החברות או כחברה שהפרה חובה להגיש דו"ח לפי הוראות סעיף 141 או 348 בחוק החברות.

    - ככל שהמציע העסיק עובדים זרים - העסיקם כדין ושילם שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

    - המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, ככל שאלו חלים, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

    - המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

    - המציע רשום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרשיונות הנדרשים על פי דין.

  - מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף

    - אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 והתיקונים לו של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב, כי המציע מנהל פנקסי חשבונות או שהוא פטור מלנהלם וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס.

    - תעודת רישום תאגיד (חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות):

      - אם המציע הוא שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הוא שותפות לא רשומה.

      - אם המציע הוא עמותה רשומה - אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

    - נסח חברה / שותפות עדכני.

    - אישור רישום תאגיד ומורשי חתימה של המציע, בנוסח המצ"ב כ"נספח ד'".

    - תצהיר, בנוסח המצ"ב כ"נספח ה'", בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.

- אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.

    - תצהיר, בנוסח המצ"ב כ"נספח ו'", לפיו המציע עומד בדרישות ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

    - תצהיר, בנוסח המצ"ב כ"נספח ז'", לפיו המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, ככל שאלו חלים, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק.

    - תצהיר, בנוסח המפורט כ"נספח ז'", לפיה המציע מתחייב לקיים את כל חוקי הבטיחות העבודה והתקנות שהותקנו על פיהם ולרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 וכן לערוך לעובדיו ו/או למועסקים מטעמו את כל ההדרכות הנדרשות על פי חוקים ותקנות אלה ועל פי כל דין.

    - תצהיר, בנוסח המפורט כ"נספח ח'" בדבר אי-תיאום הצעות במכרז.

    - הצהרה בדבר זכויות קנין והעברתן לרשות המים.

      - על המציע להצהיר, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז זה, יהיו בבעלותה הבלעדית של רשות המים.

      - המציע יצהיר, כי אין ולא יהיה באספקה של השירותים לרשות המים או השימוש בהם ע"י הרשות, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתונה לצד שלישי כלשהו (היה וזכות כזו תופר).

      - במקרים, בהם זכויות הקנין בחלק מהתוצרים או מהשירותים המוצעים או בכולם שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור בכתב מאת הצד השלישי בדבר זכותו של המציע להציע לרשות המים את התוצרים ואת השירותים.

      - המציע יצהיר, כי ישפה את רשות המים בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

      - ההצהרה תינתן בנוסח המפורט 'נספח י"ג' להלן.

    - מסמכי קורות חיים מפורטים של אנשי-המקצוע, המיועדים לביצוע השירותים: מנהל הפרויקט, ארכיטקט המערכת ומנתח המערכות.

  - מסמכים נוספים שחובה על המציע לצרף להצעתו

    - התחייבות המציע לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות, בנוסח המצ"ב כ"נספח ט'".

- אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.

    - התחייבות לעמוד בכל הדרישות המכרז, בנוסח המצ"ב כ"נספח י'".

- אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.

    - מתודולוגיה: המציע יצרף מסמך עקרונות לביצוע העבודה, המבוסס על סעיף 2 במסמכי המכרז ועל "נספח ג'", עם התייחסות ספציפית לכל סעיף משנה בו. במסמך זה יפרט המציע, בין-היתר, כדלקמן:

      - תאור מפורט של מוצר המדף, אותו הוא מציע כבסיס למערכת עבור רשות המים (ואשר עליו יבוצעו ההתאמות הפרטניות לפי הדרישות והצרכים של רשות המים). על התאור להסביר את התכונות ואת הפונקציונליות של המוצר, בהתאם לכל הדרישות, המפורטות במפרט המקצועי (נספח ג') להלן.

במסגרת זו, המציע מתבקש לפרט כדקלמן:

        - יש לפרט את מעמדו של היצרן בשוק העולמי והישראלי, תוך ציון של הנסיון והוותק, ההיקף העסקי הכללי ובפעילויות, הקשורות ביישום מערכות, הדומות לנדרש במכרז זה.

המציע מתבקש לצרף אסמכתאות מגופי מחקר מובילים בעולם המחשוב בדבר מעמדו של המוצר המוצע, בהשוואה למוצרים מתחרים בתחום הניהול של מעבדות, תוך מתן דגש על השימוש בו בגופים ציבוריים בתחום המים (למשל - Magic Quadrant by Gartner).

        - יש לפרט את טיב הקשר של המציע עם היצרן של מוצר התוכנה המוצע, כולל התייחסות מפורשת, בלוויית מסמכים, למידת האחריות של היצרן להצלחת הפרויקט ולתמיכה שוטפת במוצר.

      - השיטה המוצעת להתאמה של המוצר הבסיסי לדרישות הפרטניות של רשות המים, השיטה והמערכת לביצוע השירותים הנדרשים במסגרת המכרז, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, כח-האדם (פירוט של בעלי התפקידים המוצעים), שיעמיד לצורך ביצוע השירותים, באם יזכה במכרז. כל האמור, בתפישה של מחשוב על-גבי ענן מחשוב, במסגרתו של פרויקט "נימבוס" הממשלתי.

    - כל מסמכי המכרז חתומים - כחלק מההצעה על הספק לצרף את כל מסמכי המכרז (לרבות מענה לשאלות הבהרה אם יהיה) ולחתום בתחתית כל עמוד, בראשי תיבות, כהוכחה לקריאת המסמכים, להבנתם ולקבלת האמור בהם. חתימה זו באה בנוסף לכל חובת חתימה אחרת.

הערה

האישורים הנדרשים לעיל יהיו תקפים לשנת הגשת ההצעה. בכל מקרה של דחייה בבחירת המציע, יחודשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם.

- שאלות הבהרה

  - המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא כמפורט בעמוד השער במכרז זה.

  - שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד בהתאם לסעיף 8.5.5.1 להלן.

  - חובה לציין בכל שאלה את הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.

  - שאלות ההבהרה תועברנה בקובץ בפורמט MS-Word, במתכונת הבאה בלבד:

| מס"ד | הפרק | הסעיף | השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

  - לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז על נספחיו, לאחר הגשת הצעת המציע.

  - תשומת לב המציעים לכך כי הודעות למציעים, ככל שתהיינה, בנוגע להליך המכרזי ועד למועד הגשת ההצעות וכן תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה במערכת יהלום ו/או באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו www.mr.gov.il. חובת מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע במכרז וכן מענה לשאלות ההבהרה, מוטלת על המציע בלבד. לא תתקבל כל טענה מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות או תוכנן.

  - מובהר בזה, כי רק תשובות הרשות בכתב אשר תפורסמנה  במערכת יהלום ו/או באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי, תחייבנה את הרשות. הרשות לא תהא אחראית להסברים בעל-פה שיינתנו על-ידי מי מעובדיה או על-ידי כל גורם אחר.

  - התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והן תחתמנה על ידי המציע ותצורפנה להצעתו.

  - הרשות רשאית שלא להתייחס לפניות, להבהרות או להשגות, כולן או חלקן, והכול בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. מובהר בזה, כי פניה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, לא תיענה בכל מקרה.

  - אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

  - אין באי-התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

  - ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

  - יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

  - מציע שלא יפנה, כאמור וכמפורט בפרק זה, יהא מנוע מלטעון טענות בדבר חוסר סבירות, חוסר בהירות, שגיאות, אי-התאמה וכיו"ב.

- אמות מידה לבחירת הזוכה

  - הזוכה במכרז ייקבע כמפורט להלן

    - שלב א' - בחינת עמידת ההצעה בכל תנאי הסף.

    - שלב ב' - ניקוד אמות המידה (איכות) של ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף.

      - היה ועברו את תנאי הסף עד 7 הצעות - כל המציעים שעברו את תנאי הסף ינוקדו ויזומנו לראיון.

      - ככל ויותר מ-7 הצעות עברו את תנאי הסף, רק 7 ההצעות שקיבלו את ציון האיכות הגבוה ביותר יוזמנו לראיון.

    - שלב ג' - ראיון עם המציעים והמציעות.

    - מובהר, כי רק הצעה, אשר תקבל ציון איכות כולל (כולל שלב הריאיון), השווה או גבוה מ-70%, תעבור לשלב ד', שלב מתן הניקוד עבור רכיב העלות (להלן: "ציון איכות כולל מינימלי"). הצעה שלא תעמוד בציון איכות כולל מינימלי תיפסל.

    - שלב ד' - ניקוד רכיב העלות (הצעת המחיר) - פתיחת מעטפות הצעות המחיר והערכת ההצעות.

    - שלב ה'- בחירת ההצעה הזוכה.

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה, אשר תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, ביחס של 40% עלות ו-60% איכות, על פי הנוסחה הבאה:

ציון משוקלל = 60%  x ציון איכות כולל + 40% x ציון הצעת המחיר

להלן טבלה המפרטת את אמות המידה במימד האיכות, כנזכר בסעיף 6.1.2 לעיל:

טבלה 6.1: אמות-המידה לבחינת ההצעה, במימד האיכות

| נבדק | אמת מידה | ניקוד |
| --- | --- | --- |
| המוצר המוצע | המציע נדרש לתאר בפרוטרוט את מוצר המדף, אותו הוא מציע כבסיס למערכת עבור רשות המים (ואשר עליו יבוצעו ההתאמות הפרטניות לפי הדרישות והצרכים של רשות המים). על התאור להסביר את התכונות ואת הפונקציונליות של המוצר, בהתאם לכל הדרישות, המפורטות במפרט המקצועי (נספח ג') להלן. במסגרת זו, המציע נדרש לפרט כדקלמן: (i) את מעמדו של היצרן בשוק העולמי והישראלי, תוך ציון של הנסיון והוותק, ההיקף העסקי הכללי ובפעילויות, הקשורות ביישום מערכות, הדומות לנדרש במכרז זה; (ii) לצרף אסמכתאות מגופי מחקר מובילים בעולם המחשוב בדבר מעמדו של המוצר המוצע, בהשוואה למוצרים מתחרים בתחום הניהול של מעבדות, תוך מתן דגש על השימוש בו בגופים ציבוריים בתחום המים (למשל - Magic Quadrant by Gartner); (iii) לפרט את טיב הקשר של המציע עם היצרן של מוצר התוכנה המוצע, כולל התייחסות מפורשת, בלוויית מסמכים, למידת האחריות של היצרן להצלחת הפרויקט ולתמיכה שוטפת במוצר. | 15 |
| המציע | התרשמות מהמתודולוגיה המציע יצרף מסמך עקרונות לביצוע העבודה, המבוסס על סעיף 2 במסמכי המכרז ועל נספח ג' למסמכי המכרז, עם התייחסות ספציפית לכל סעיף משנה בו. במסמך זה יפרט המציע, בין-היתר, כדלקמן: השיטה המוצעת להתאמה של המוצר הבסיסי לדרישות הפרטניות של רשות המים, השיטה והמערכת לביצוע השירותים הנדרשים במסגרת המכרז, ציוד ואמצעים טכנולוגיים. בהקשר זה, על המציע להתיחס בפרוטרוט למימושה של המערכת המוצעת על-גבי ענן מחשוב, במסגרתו של פרויקט "נימבוס" הממשלתי. | 10 |
|  | הרכב הצוות המוצע המציע יפרט את מבנה הצוות המוצע, תמהיל בעלי התפקידים המוצע לצוות המקצועי, אשר יבצע את הפרויקט, כולל פרטים של קבלני-משנה, אם ישנם. אין צורך להציג בהצעה אנשי-צוות ספציפיים (למעט מנהל הפרויקט), אלא את הרכב הצוות, פרוט התפקידים המוצעים הרלבנטיים לביצוע המטלות הנדרשות בפרויקט ואת המיומנויות, את הכישורים ואת תחומי-המומחיות של החברים בו. | 10 |
|  | איכות הנסיון במסגרת אמת-מידה זו, ייבחן הנסיון של המציע בהיבט של מספר הפרויקטים המוצגים ומורכבותם, מאפייניהם, היקפם ומספר המשתמשים בהם ומידת הרלבנטיות של הנסיון המוצע לשירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות. כל האמור - תוך מתן דגש על מערכות ממוחשבות לניהול מעבדות. יינתן יתרון למציע, אשר יציג נסיון מעשי וחיובי במימוש של מערכות ממוחשבות לניהול מעבדות בתפישה של ענן מחשוב. | 10 |
|  | שביעות רצון לקוחות יש לצרף רשימת לקוחות ופרטי אנשי קשר. הרשות תפנה לגופים שעבדו עם המציע על בסיס שוויוני, לצורך קבלת המלצות בדבר עבודתו/ה עמם. ככל ויש לרשות נסיון עם המציע, יינתן הציון גם על בסיס נסיון הרשות. | 10 |
| מנהל פרויקט | איכות הנסיון במסגרת אמת-מידה זו, ייבחן הנסיון של מנהל הפרויקט המוצע, בהיבט של מורכבות הפרויקטים המוצגים, מאפייניהם, היקפם ומידת הרלבנטיות של הנסיון המוצע לשירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות (כולל נסיון מעשי בעבודה עם גוף ציבורי). | 10 |
|  | שביעות רצון לקוחות יש לצרף רשימת לקוחות ופרטי אנשי קשר. הרשות תפנה לגופים שעבדו עם מנהל הפרויקט על בסיס שוויוני, לצורך קבלת המלצות בדבר עבודתו/ה עמם. ככל ויש לרשות נסיון עם מנהל הפרויקט, יינתן הציון גם על בסיס נסיון הרשות. | 5 |
| ראיון עם נציג המציע ועם מנהל הפרויקט המוצע | במסגרת הראיון, המציע יידרש להציג את נסיונו הרלבנטי, להדגים ולהסביר את המוצר המוצע ואת המתודולגיה המוצעת למימוש הפרויקט (כולל הרכבו של הצוות המוצע), את לוח-הזמנים המוצע ואת אופן העמידה בו וכל נושא רלבנטי אחר, אשר רשות המים תהיה מעונינת לבחון. הראיון יתקיים עם נציג המציע ועם מנהל הפרויקט המוצע, לצורך התרשמות מיכולתם של המציע ושל מנהל הפרויקט לבצע את כל הנדרש לפי מכרז זה. אמות מידה לראיון הן (בין היתר): - יכולותיו של המוצר המוצע. - יכולת מקצועית; - כושר ניהול; - כושר ארגון; - הבנה של השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה; - זמינות (כולל של אנשי הצוות האחרים מטעם המציע); - יכולת ניתוח של נתונים; - יחסי אנוש ותקשורת בין-אישית. | 30 |
| סה"כ |  | 100 |

- הצעת המחיר - הנחיות להגשה, קביעת הניקוד והוראות מחייבות

  - על המציע/ה למלא כנדרש את "נספח ב'" - "טופס הצעת מחיר".

  - על המציע להציע מחיר עבור הקמת המערכת, עלות תחזוקה שנתית ועבור שעות-עבודה לשירותים מיוחדים עבורה ועבור כל תקופת השירות. מובהר, כי התמורה בגין שעת-עבודה לא תעלה על התעריף המירבי, כפי שנקבע ע"י רשות המים בנספח ב' להלן (הצעת המחיר) לגבי כל נותן-שירות.

  - הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לניקוד של 100% (השווים ל-40% מתוך הציון הכולל להצעה במכרז) ובהתאם תדורגנה ההצעות הבאות. נוסחת החישוב היא:

ציון = הניקוד באמת המידה x ביותר הזולה המחיר הצעת   המוצעת המחיר הצעת

  - את הצעת המחיר, בנוסח המצ"ב כ"נספח ב'" במכרז, יש להגיש באופן המפורט בתת-סעיף 8.5.6 להלן.

  - הצעת מחיר מותנית או מסויגת או הכוללת שינוי של נוסח ההצעה הכתוב ב"נספח ב'" תביא לפסילה של ההצעה על הסף.

  - אין באמור לעיל משום התחייבות הרשות לתשלום מינימלי כלשהו, התשלום יהיה בהתאם לאמור לעיל ולאחר קבלת אישור ביצוע העבודה בפועל ולשביעות רצון הרשות.

- הוראות כלליות בדבר הגשת הצעות

  - ניתן להגיש הצעות במכרז במועדים, המפורטים בעמוד השער למכרז זה.

  - מקום הגשת ההצעות - הגשה דיגיטלית, כמפורט בסעיף 8.5 להלן.

  - הצעה, שתתקבל אחרי המועד הנקוב לעיל, תיפסל על הסף.

  - נוסח הגשת הצעה

    - על המציעים להגיש את ההצעה באופן שיפורט להלן, לצד ציון הפרטים הרלבנטיים וחתימה על הנספחים למכרז זה.

    - במידת הצורך, ניתן להוסיף פרטים ומסמכים נוספים, אותם המציע מעוניין לצרף והכלולים בהצעה.

    - הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעות, שלא תוגשנה במתכונת שלהלן.

    - נוסף על האמור לעיל, יש לוודא, כי להצעה צורפו כל המסמכים הנדרשים על-פי תנאי הסף ומסמכי המכרז, לרבות מילוי פרטים וחתימה בכל מקום בו הדבר נדרש.

  - אופן הגשת ההצעה

    - הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בעמוד פרסום המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי (להלן: "דף המכרז"), דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות שפרסם המזמין בדף המכרז.

    - קישור למערכת לצורך הגשת הצעות במכרז, יפורסם בדף המכרז. מציע אשר מעוניין להגיש שאלות הבהרה והערות או שמעוניין להגיש את הצעתו במכרז, נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת שאלות והצעות" בדף המכרז, על מנת לעבור למערכת.

    - הליך הגשת ההצעות במערכת כולל שני שלבים:

      - הזדהות של מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.

      - הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום.

    - פעולות במערכת ההזדהות

      - מגיש הצעה, אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הלאומית, יידרש להירשם למערכת ולאחר השלמת תהליך ההרשמה, לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

      - מגיש הצעה, אשר רשום למערכת ההזדהות הלאומית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

      - בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הלאומית, או בתהליך ההזדהות, יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100)

      - פרטים נוספים על אודות הליך ההרשמה מפורטים בקישור זה.

      - לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

    - פעולות במערכת יהלום

      - מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה או שיש לו הערות, יוכל לבצע זאת כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והערות, באמצעות לחיצה על כפתור "להגשת שאלות והצעות". המציע ימלא עבור כל שאלה את מספר הפרק/נספח ואת מספר הסעיף.

      - במסגרת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם להנחיות שתופענה במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולעלות למערכת את הקבצים הנדרשים, בהתאם להוראות המכרז.

      - לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת, תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" והמציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם באמצעות הדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת.

      - מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעה.

      - במקרה שבו לאחר שהוגשו הצעות בתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז (למעט שינוי במועדי המכרז), הצעות שהיו בתיבה תבוטלנה ותעבורנה למצב טיוטה. מציע המעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים, יידרש להגיש הצעה מחדש.

      - לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

      - במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות כגון:

        - ניתן לעלות עד 10 קבצים, כאשר גודל מקסימאלי של כל קובץ (עד 15MB).

        - פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש (20 דקות ל-Time out)

        - מגבלות טכניות נוספות - על מנת להכיר את שאר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא, מבעוד מועד, את המדריך להגשת הצעות באמצעות תיבת מכרזים דיגיטלית. בנוסף, לרשותו של מגיש הצעה חומרי הדרכה, אשר נועדו לסייע בהגשת הצעות בהצלחה.

      - לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה, ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 בכתובת הדואר האלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3

      - בפנייה יש לציין את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמקרה הצורך לצרף צילומי מסך.

      - זמן ההמתנה מרגע משלוח הפנייה ועד לחזרת נציג שירות, לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד.

      - מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר תתקבלנה בזמן קצר מ-4 שעות, מהמועד האחרון להגשת הצעות.

      - מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר נשארו פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז, לוקח על עצמו סיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית או לענות על שאלתו.

      - מציע במכרז נושא באחריות הבלעדית להגשת הצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

      - על המציע לקחת בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות, אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לתרחיש כאמור ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד.

      - למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות, סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

    - קובץ הצעת המחיר

יובהר: הצעת מחיר, שלא תוגש כמפורט בסעיף זה, עלולה להיפסל על הסף.

      - הצעת המחיר תוגש כקובץ נפרד כנדרש. יש להקפיד, כי הצעת המחיר לא תצורף לאחד מהקבצים האחרים.

      - הצעת המחיר חייבת להיות חתומה על-ידי מורשי/ות החתימה של המציע/ה. הצעה לא חתומה או לא מאושרת לא תיבחן.

      - הצעת מחיר גלויה עלולה להביא לפסילת ההצעה.

    - מסמכי האיכות יוגשו בקובץ סרוק אחד, או מחולק למספר קבצים (בסדר רץ), מחולקים לפרקים, כאשר יקדים לכל פרק עמוד עם שם הפרק, לפי הסדר הבא:

| מס"ד | שם הקובץ | המסמכים הנדרשים | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | קובץ ראשון: פרטי המציע | פרטי מגיש ההצעה ואיש הקשר מטעמו | נספח א' |
|  | קובץ שני: מסמכי המכרז | מסמכי המכרז חתומים, לרבות ההסכם ונספחיו (יש לחתום על כל העמודים) | סעיף 4.4.4 |
|  |  | שאלות הבהרה (יש לחתום על כל העמודים) | סעיף 6.10 |
|  | קובץ שלישי: תנאי סף מנהליים | אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 | סעיף 4.3.1 |
|  |  | תעודת רישום תאגיד | סעיף 4.3.2 |
|  |  | נסח רשם החברות | סעיף 4.3.3 |
|  |  | אישור רישום תאגיד ומורשי/ות חתימה (לתאגיד בלבד) | נספח ד' |
|  |  | תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין | נספח ה' |
|  |  | תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות | נספח ו' |
|  |  | תצהיר על עמידת המציע בדבר קיום חקיקת העבודה והתחייבות לשמירה על חוקי הבטיחות בעבודה | נספח ז' |
|  |  | תצהיר בדבר אי-תיאום הצעות במכרז | נספח ח' |
|  |  | תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד | נספח ט' |
|  |  | תצהיר בדבר עמידה בכל דרישות המכרז | נספח י' |
|  |  | הצהרה - בקשה להגדיר חלקים בהצעה "חסויים", במקרה של זכיה | נספח י"א |
|  |  | הצהרה בדבר זכויות קנין | נספח י"ג |
|  |  | התחיבות להרשמה לפורטל ספקים | נספח י"ד |
|  | קובץ רביעי: תנאי סף מקצועיים ואמות מידה | תיעוד על נסיון | נספח י"ב (1)-(2) |
|  |  | הסמכה תקפה לתקן ISO 17025 | סעיף 4.1.1.2 |
|  |  | מסמך קורות חיים מפורט של מנהל הפרויקט מוצע | סעיף 4.3.11 |
|  |  | תכונות של המערכת המוצעת | טבלאות 2.8.2, 3.2.3, 3.2.4 ו-3.2.5 לנספח ג' |
|  | קובץ חמישי | מתודולוגיה | סעיף 4.4.3 |
|  | קובץ ששי | העתקי ההצעה המלאה (ללא הצעת המחיר), לרבות העתק ההצעה, בו החלקים החסויים מושחרים. | סעיף 12.2 |

    - יובהר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה, אשר לא תוגש במתכונת כנדרש לעיל.

    - יובהר, כי הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע/ה קרא/ה את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין/ה את האמור במסמכים אלה ונתן/ה את הסכמתו/ה הבלתי מסויגת.

- התמורה

  - המחירים הנקובים בהצעת המחיר לא יכללו מע"מ, אך יגלמו בתוכם מיסים אחרים, אמצעי למידה, ביטוח, עלויות עבודה, הוצאות נלוות, הוצאות משרד, הוצאות נסיעות (לרבות זמן נסיעה), עלויות חנייה, ביטול זמן, זכויות סוציאליות של עובדי המציע וכל עלות אחרת, לרבות רווח קבלני וכיוצ"ב.

  - הרשות תשלם לספק עבור מתן השירות כמפורט וכנדרש במכרז זה, על נספחיו, בהתאם להצעת המחיר, שהוצעה על-ידי המציע הזוכה, ושאושרה על-ידי ועדת המכרזים, בכפוף לביצוע בפועל, ולאחר אישור ע"י נציג הרשות, כמפורט להלן.

  - התשלום למציע הזוכה, במכרז עמו ההסכם ייחתם, ייעשה כדלקמן:

    - אבני-דרך לתשלום עבור תקופת ההקמה

התשלומים בתקופת ההקמה של המערכת יתבצעו בהתאם לשלבים בפרויקט, כפי שהם מוגדרים בטבלה 2.1.4 לעיל ובתת-סעיף 4.2.3 במפרט המקצועי (נספח ג') וכמפורט להלן:

טבלה 9.3.1: אבני-דרך לתשלום עבור תקופת ההקמה

| מס' | תאור השלב | שעור התשלום מן התמורה הכוללת |
| --- | --- | --- |
|  | שלב מקדמי ושלב א' - היערכות ואפיון מפורט של המערכת | 25% |
|  | שלב ב' - עיצוב ובניה והשלמה של המערכת, לרבות פיתוח ובדיקות מסירה. | 20% |
|  | שלב ג' - בדיקות קבלה ואישור הלקוח לעליה לאויר. | 20% |
|  | שלב ד' - פריסה של המערכת במעבדה הלאומית לניטור איכות מים ובמערך התקשוב של רשות המים לשימוש תפעולי מלא, כולל הדרכה והטמעה ביחידות הללו. | 20% |
|  | סיום תקופת האחריות לשביעות-רצונה של רשות המים. | 15% |
|  | סה"כ | 100% |

    - תשלומים בגין שירותי תחזוקה (ככל שיוזמנו כאלה ע"י רשות המים)

היה ורשות המים תזמין מן הספק שירותי תחזוקה למערכת, התשלומים בגינם יתבצעו במתכונת שנתית בתחילת כל שנת תחזוקה.

    - ניצול שעות לשיפורים ושינויים ולשירותי הדרכה והטמעה, הכלולים בעלות ההתקשרות

בסעיף 2.3 לנספח ג' למסמכי המכרז (הצעת המחיר), ההצעה נוקבת במחירים קבועים בגין שעת-עבודה לביצוע של שינויים ושיפורים ובגין שעת-עבודה למתן הדרכה והטמעה. הרשות אינה מתחייבת לתשלום מינימלי כלשהו והתמורה בגין רכיב שירות זה תשולם בגין ביצוע בפועל של שעות-עבודה ועל בסיס דרישה בכתב של נציג הרשות.

- החתימה על ההסכם

  - על הזוכה במכרז לחתום על הסכם עם הרשות בנוסח המצורף למכרז זה כ-'נספח ט"ו', על כל נספחיו (לרבות ערבות הביצוע); וזאת, תוך 14 ימים מהעברת ההסכם לזוכה.

  - במקרה של אי חתימה על ההסכם, תהא הרשות רשאית להיפרע מהזוכה בגין כל נזק שנגרם לה מהפרה זו.

  - במקרה של הימנעות הזוכה מלחתום על ההסכם במועד או במקרה של הפרה אחרת של ההסכם בסמוך לאחר חתימתו, ועדת המכרזים רשאית, אך אינה חייבת, לבחור בהצעה אחרת כזוכה במכרז (להלן: "ספק חלופי" - ראו סעיף 11 להלן), בהתאם לשיקול-דעתה המקצועי. במקרה כזה, יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הספק החלופי. יובהר, כי אין לראות בסמכות זו של הרשות משום זכות מוקנית של מציעים שלא זכו במכרז. במקרה שהספק החלופי יימנע מלחתום על ההסכם, ועדת המכרזים רשאית לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

- תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות

  - ההצעות תעמודנה בתוקף 180 יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  - לרשות שמורה הזכות להתקשר עם מציע/ה אף לאחר המועד, שנקבע לתום תוקף ההצעות, ובלבד שלא הודיעו אלה לרשות על ביטול ההצעה, לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות.

  - במקרה בו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי הרשות להתקשר עם המציעה הזוכה או שההסכם עם הזוכה יבוטל, תהא הרשות רשאית לקבל את ההצעה הבאה בתור בדירוג, בהתאם לאמור להלן.

  - לאחר שהרשות תבחן את ההצעות, תודיע הרשות על זהות המציע הזוכה וכן על זהות המציע שדורג במקום השני במדרג ההצעות (להלן: -"ספק חלופי"). יובהר, כי ועדת המכרזים אינה חייבת לבחור בספק חלופי.

  - מבלי לגרוע מזכויותיה על-פי כל דין או מכרז זה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות (אך מבלי שתהיה חייבת לעשות כן) לפנות אל ספק חלופי, על-מנת שיבצע את השירותים על-פי ההצעה, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר/ת במכרז או שבוטלה זכיית הזוכה או שבוטל ההסכם עם הזוכה; זאת, אף אם חלף המועד הקבוע בסעיף 11.1 לעיל.

  - על ספק חלופי להודיע תוך 7 ימים מיום פניית הרשות אליו על הסכמתו. לא נעשה כן, או ניתנה תשובה שלילית, תהא רשאית הרשות לחזור ולהציע את הצעתה זו למציעים, אשר דורגו במקום השלישי וכך הלאה, או לבטל את המכרז, והכל על-פי שיקול דעתה המקצועי.

  - לספק חלופי לא תהיה עילה לתביעה כלשהי, במידה והרשות לא תתקשר עמו בסופו של דבר, ולחלופין באם תתקשר עמו בהיקף עבודה, הנמוך מתחולת העבודה בהסכם.

  - למען הסר ספק, אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרשות לבחור בספק חלופי או לפנות לספק חלופי.

- עיון במסמכים

ועדת המכרזים תאפשר למציעים, שהשתתפו במכרז והמבקשים לעיין במסמכים שונים, בכפוף לתשלום הוצאות בגין עיון זה בשיעור 200 ₪, בהתאם לאמור להלן:

  - עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם לדין ולפסיקה הרלבנטיים.

  - מציעים, הסבורים, כי חלקים מהצעתם כוללים סודות מסחריים או סודות מקצועיים (להלן: "חלקים סודיים"), שלדעתם אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

    - יציינו במפורש בהצעה מהם החלקים הסודיים, בנוסח המצ"ב כ-'נספח י"א'.

    - יסמנו את החלקים הסודיים שבהצעה באופן ברור וחד-משמעי.

    - במידת האפשר, יופרדו חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

    - להצעה יצורף העתק של ההצעה, בו החלקים הסודיים מושחרים.

    - יובהר, כי בכל מקרה אין לכלול בהצעה את הצעת המחיר.

  - מציעים, שלא סימנו חלקים בהצעה כסודיים, ייחשבו כמי שמסכימים למסירת ההצעה כולה לעיון ע"י מציעים אחרים.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך, שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעות אחרות, וכי המציעים מוותרים מראש על זכות העיון בחלקים אלה בהצעות אחרות.

  - ועדת המכרזים תחליט בהתאם לשיקול-דעתה המקצועי, בדבר היקף זכות העיון של המציעים, והיא תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות-המידה המחייבות רשות מנהלית.

  - יובהר, כל נתון המתבקש על-ידי מציע או מציעה, שלא זכו במכרז, לצורך בחינת עמידת ההצעה הזוכה בתנאי סף, והניקוד שניתן, ובכלל זה הצעת המחיר, לא יהווה סוד מסחרי או עסקי לעניין זכות העיון, למעט אם ועדת המכרזים החליטה על כך אחרת, מסיבות מיוחדות, לפי שיקול-דעתה המקצועי. מציעה או מציע המתמודדים במכרז נותנים בכך את הסכמתם לאמור לעיל.

  - יובהר, ברירת המחדל היא, שההצעה כולה אינה סודית, ואין בה חלקים סודיים. על-פי בקשת מציע/ה, ועדת המכרזים רשאית להחליט, כי חלקים מסוימים בהצעה יוגדרו כ'סודיים', וזאת בהתאם לשיקול-דעתה המקצועי, ובהתאם לסמכויותיה על-פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי כל דין.

  - יובהר, כי הסמכות הסופית והבלעדית להכרעה בדבר סודיות חלקים אלו נתונה לוועדת המכרזים, לרבות לגבי פרק העלות (הצעת המחיר), או לגבי כל מידע אחר., הנמסר במסגרת מכרז זה לצורך הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף או לצורך קבלת ניקוד במסגרת אמות-המידה.

  - החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעה מסוימת, הגם שהמציע/ה ביקש/ה להגדירם כ'סודיים', תינתן התראה למציע/ה, ותאפשר לו/ה להשיג על כך לפניה, בתוך פרק זמן, ההולם את נסיבות העניין.

  - החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה כאמור לעיל, תודיע על כך למשיג/ה בטרם מסירת החומר לעיון המבקש/ת.

- הוראות כלליות

  - הליכי המכרז

    - הרשות אינה מתחייבת לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. ברם, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 180 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, המציעים רשאים לבטל את ההצעה.

    - מובהר בזה, כי כל מציע/ה רשאי/ת להגיש הצעה אחת בלבד. מציעים, שיגישו יותר מהצעה אחת - כל הצעותיהם תיפסלנה. לעניין זה יודגש, כי הוועדה תראה הצעה כהצעה אחת, אף אם הוגשה על ידי חברה בת או חברה אחות וכיו"ב.

    - הוועדה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן אינה מחויבת לקבל הצעה שלמה או חלקים מהצעה. כל הכרעה בנושא זה או אחר נתונה לשיקול-דעתה המקצועי של הרשות.

    - הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה במכרז, או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים/ות, בהתאם לשיקול-דעתה המקצועי.

    - הוועדה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה, או במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.

    - הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה מאת מציעים או מציעות, שעבדו בעבר עם הרשות או עם גורם ממשלתי אחר, או על בסיס התנהלות מול הרשות, ולא עמדו בלוחות-הזמנים או בסטנדרטים של השירות או הציוד הנדרש, או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפקו, או אופי ההתנהלות מול הרשות. במקרה זה, תינתן למציעים ולמציעות אלה זכות טיעון בכתב או בעל-פה לפני מתן ההחלטה הסופית, לפי שיקול-דעתה המקצועי של הוועדה. החלטת הוועדה תהיה מנומקת ותפרט את השיקולים, שעמדו בבסיס החלטתה. החלטה לפי סעיף זה של ועדת המכרזים יכולה להתקבל בכל שלב של ההליך המכרזי.

  - סמכויות ועדת המכרזים

מבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לה על פי כל דין, ועדת המכרזים רשאית לנהוג בהצעות כדלקמן:

    - לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המכרז, זולת אם החליטה ועדת המכרזים אחרת. החלטת הוועדה וטעמיה, ביחס להצעה או למספר הצעות, יירשמו בפרוטוקול.

    - לפסול הצעה תכסיסנית, הצעה הפסדית, או הצעה, שעל פניה פוגעת בזכויות עובדים, בכפוף לזכות טיעון.

    - לקבוע במקרה של סתירה בין מחירי פריטים למחיר הכולל, כי מחירי הפריטים גוברים.

    - אין לכלול בהצעה הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם.

    - למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על זוכה במכרז כדי ליצור יחסים חוזיים בין הרשות והזוכה וכי בטרם נחתם בין הרשות ובין הזוכה החוזה המהווה חלק מחוברת המכרז, ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על-פי שיקול-דעתה המקצועי.

    - במקרה של הצעה יחידה במחיר המרע עם הרשות, לעומת הערכת שווי ההתקשרות, רשאית הוועדה להודיע על כך למציע/ה ולאפשר לו/ה להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם הרשות במועד שתקבע הוועדה.

    - אומדן - הרשות קבעה אומדן שווי התקשרות, כמשמעו בתקנה 17א בתקנות חובת המכרזים, לשם בחינת עלות ההצעה, והוא יופקד בתיבת המכרזים. במקרה של הצעות מחיר, שתחרוגנה מהאומדן, רשאית הוועדה לפסול את ההצעה.

  - עסק בשליטת אישה

    - על מציע/ה, העונה על הדרישות בס' 2ב' בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו-"תצהיר" - ראו בחוק האמור).

    - על-פי סעיף 2ב' לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא מטעם עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כנדרש.

נספח א' - פרטי מגיש ההצעה ואיש קשר מטעמו

- פרטי מגיש ההצעה

| הפרטים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם מגיש ההצעה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מס' מזהה (ח.פ./ש.פ./ע.מ./ת.ז.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג התאגדות (חברה, שותפות, ע. מורשה) |  |  |  |  | תאריך הקמה |  |  |  |  |  |  |
| שם המנכ"ל / המנהל |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מען מגיש ההצעה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עיר |  | רחוב |  | מס' |  |  | ת.ד. |  |  | מיקוד |  |
| מס' טלפון |  |  |  |  | מס' פקס |  |  |  |  |  |  |

- פרטי איש הקשר לצורך הליך המכרז

| שם פרטי |  | שם משפחה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' טלפון נייח |  | מס' טלפון נייד |  |
| מס' פקס |  | תפקיד |  |
| כתובת דוא"ל | @ |  |  |

- מכרזים והתקשרויות נוספות, בהם הגוף המציע מועסק ברשות המים

| היחידה ברשות המים | מס' המכרז או ההתקשרות | תקופת התקשרות | שם המכרז או התקשרות |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | מ: _____ ועד: ______ |  |
|  |  | מ: _____ ועד: ______ |  |

- הצהרה וחתימות

הרינו לאשר בזה, כי כל הפרטים שנמסרו לעיל הם מלאים ומדויקים

| תאריך |  |  | חתימת המציע | חותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב' - הצעת מחיר

תשומת לב המציעים, כי נדרש להגיש את טופס הצעת המחיר במעטפה נפרדת

תשומת לב המציעים, כי נדרש להגיש את טופס הצעת המחיר במעטפה נפרדת

הצעת מחיר

- פרטי המציע

במידה והמציע איננו תאגיד -

אני הח"מ , 	, נושא ת.ז. מס'

כתובת:

מס' טלפון: 	, מס' פקס:

דוא"ל: 	@

(להלן:- "המציע")

במידה והמציע תאגיד -

אנו הח"מ, 	, נושא ת.ז. שמספרה

ו-	, נושא ת.ז. שמספרה

מורשי החתימה מטעם המציע:

שם המציע: 	מס' רישום:

כתובת:

מס' טלפון: 	, מס' פקס:

דוא"ל: 	@

(להלן:- "המציע")

- הצהרה

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו והבנו את משמעותם, אנו מגישים בזה את הצעתנו למכרז זה, כדלקמן:

  - המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במכרז זה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז זה על נספחיו, אשר ייחתם על-ידי המציע אם יזכה במכרז זה.

  - המחיר המוצע עבור אספקת כל השירותים המפורטים במכרז הוא כמפורט בטבלה הבאה:

    - עלות הקמת המערכת עד להעלאתה לאויר והכנסתה לתפעול שוטף (כולל שנת אחריות)

| מס. | השירות | סה"כ התמורה (ש"ח, לא כולל מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | הקמה והכנסה לפעולה מבצעית מלאה של מערכת לניהול מעבדות, לרבות רישוי נדרש לכל הרכיבים של המערכת, לאחסונה ולתפעולה בענן ולישומון למכשירים ניידים של דוגמים (15 רשיונות בו-זמניים [Concurrent], כרשום בתת-סעיף 2.1.1.4 לעיל ובתת-סעיף 2.3.2.9 בנספח ג' [הנספח המקצועי]) ושנת אחריות אחת. |  | המחיר הוא בגין שירות ההקמה וההכנסה לפעולה מבצעית מלאה של המערכת, בהתאם לכל הנדרש במסמכי המכרז ובמפרט המקצועי, לרבות שנת אחריות אחת. |

    - עלות התחזוקה

| השירות | יחידה | מחיר ליחידה (ש"ח, לא כולל מע"מ) | מספר יחידות | סה"כ התמורה המקסימלית (ש"ח, לא כולל מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| עלות תחזוקה שנתית למערכת המוצעת, לרבות רישוי נדרש ועדכון גרסאות (לאחר תום שנת האחריות) | שנת תחזוקה |  | 9 |  | המחיר הוא בגין שירות התחזוקה, בהתאם לכל הנדרש במסמכי המכרז ובמפרט המקצועי. |
| סה"כ התמורה בש"ח, לא כולל מע"מ |  |  |  |  |  |

הערה: היה ורשות המים תזמין מן הספק שירותי תחזוקה למערכת, התשלומים בגינם יתבצעו במתכונת תקופתית מראש (בהתאם לתקופה המוזמנת - שנה או חלק ממנה). התעריף (השנתי) בגין שירותי תחזוקה ייקבע לפי הצעתו של הספק בטבלה, שבסעיף 2.2 (עלות התחזוקה) בנספח ב' לעיל (הצעת מחיר) וכפי שיאושר ע"י רשות המים בהסכם, שייחתם עם הספק.

    - עלות בגין שירותים אופציונליים, בכפוף לאמור בסעיף 4.2 בנספח ג' (המפרט המקצועי)

| מס. | השירות | מחיר ליחידה (ש"ח, לא כולל מע"מ) | מספר יחידות מוערך (ל-10 שנים) | סה"כ התמורה (ש"ח, לא כולל מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שעת-עבודה של בעל-תפקיד (נותן-שירות) לביצוע של שינויים ושיפורים במערכת. המחיר לשעת-עבודה לא יעלה על התעריף ליועץ 2, כרשום תחת "יועצים לניהול" בהודעה מס. ה.8.1.1.1.של החשב הכללי - תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים (תעריף מירבי נוכחי - 317.00 ש"ח לשעה, לא כולל מע"מ). הצעה, שתנקוב במחיר גבוה יותר, תיפסל. |  | 2,000 |  | ההערכה השנתית היא בת 200 שעות-עבודה. |
|  | שעת-עבודה לביצוע הטמעה והדרכה. המחיר לשעת-עבודה לא יעלה על התעריף ליועץ 3, כרשום תחת "יועצים לניהול" בהודעה הנ"ל - מס. ה.8.1.1.1.של החשב הכללי (תעריף מירבי נוכחי - 165.00 ש"ח לשעה, לא כולל מע"מ). הצעה, שתנקוב במחיר גבוה יותר, תיפסל. |  | 200 |  | ההערכה השנתית היא בת 20 שעות-עבודה. |
|  | רשיון בו-זמני (Concurrent) לישומון למכשירים ניידים של דוגמים. |  | 20 |  | ההערכה היא לתוספת של 2 רשיונות בשנה. |
|  | סה"כ התמורה בש"ח, לא כולל מע"מ |  |  |  |  |

הערות

- המספרים המוערכים של השעות ושל הרשיונות בטבלה לעיל נועדו לצרכי השוואה של ההצעות בלבד ואינם מחייבים את רשות המים לכל ענין ודבר.

- היה ורשות המים תבקש להזמין שירותים כאמור, גובה התשלומים, אבני-הדרך ולוח-הזמנים לתשלום ייקבעו ע"י הרשות ויעוגנו בהזמנה הפרטנית לכל שירות שיוזמן.

- ככל שמדומבר בנותני-שירות, התעריף בגין שירותים אלה ייקבע לפי הרשום בטבלה לעיל לגבי כל סוג של נותן-שירותים מטעם הספק וכפי שיאושר ע"י רשות המים בהסכם, שייחתם עם הספק. רשות המים היא שתקבע, אם נותן-השירות המוצע אכן עומד בדרישות לתעריף הנדרש, בהתאם לתנאים בהודעה מס. ה.8.1.1.1. של החשב הכללי, כפי שתהיה בתוקף במועד מתן השירות.

- התשלום בפועל בגין כל הזמנה כאמור ייקבע לפי ההשקעה של תשומות בפועל לאספקתו של השירות הספציפי, כפי שתדווח ע"י הספק באופן מפורט לפי הסוגים השונים של נותני-השירות, שיבצעו את העבודה בכל שלב, וכפי שתאושר ע"י נציג הרשות.

- התשלום יתבצע לאחר השלמת הביצוע של השירות לפי ההזמנה המתאימה ולאחר שנציג הרשות אישר בכתב קבלה מלאה של השירות לשביעות-רצונו.

    - ריכוז העלויות

יש להציג את העלות הכוללת למשך תקופת ההתאמה של המערכת עד להעלאתה לאויר והכנסתה לתפעול שוטף (כרשום בטבלה 2.1 לעיל ובשורה 1 בטבלה 2.4 להלן) ועוד תשע (9) שנים, ממועד הקבלה של המערכת ע"י רשות המים (שנת אחריות ועוד 9 שנות תחזוקה, כרשום בטבלה 2.2 לעיל ובשורה 2 בטבלה 2.4 להלן) ועוד העלויות בגין שירותים אופציונליים (כרשום בטבלה 2.3 לעיל ובשורה 3 בטבלה 2.4 להלן). זאת, ע"י סיכום של עלויות ההקמה, של עלויות התחזוקה ושל העלויות האופציונליות עד תום תשע שנים ממועד הקבלה של המערכת ע"י רשות המים.

טבלה 2.4: טבלת ריכוז של העלויות

| מס. | הרכיב | עלות (ש"ח) |
| --- | --- | --- |
|  | סה"כ עלויות ההקמה של המערכת, עד להעלאתה לאויר והכנסתה לתפעול שוטף, כולל שנת אחריות, כרשום בשורה 1 שבטבלה 2.1 לעיל. |  |
|  | סה"כ עלויות התחזוקה של המערכת, למשך 9 שנים, לאחר תום תקופת האחריות, כרשום בשורת הסיכום שבטבלה 2.2 לעיל. |  |
|  | סה"כ עלויות בגין שירותים אופציונליים, כרשום בשורה 4 שבטבלה 2.3 לעיל. |  |
| סה"כ עלויות בש"ח, לא כולל מע"מ |  |  |
| תוספת מע"מ בשיעור 17% |  |  |
| סה"כ התמורה בש"ח, כולל מע"מ |  | מחיר בספרות: ________________ מחיר במילים: ________________ ________________ |

  - המציע מצהיר בזה, כי במסגרת הצעת המחיר, בכל אחד מן הסעיפים, הוא הביא בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים בביצוע השירותים מושא המכרז לרבות: העסקת עובדים (לרבות תשלום זכויות סוציאליות), הוצאות מחשוב, מערכת מידע ואבטחה, הוצאות משרד, הוצאות נסיעה (לרבות זמן נסיעה), עלויות חניה, ביטול זמן, עלויות ביטוחים, הפעלת ציוד, הפקת דו"חות, רווח קבלני, וכל שירות אחר, הנדרש לפי מכרז זה בקשר עם ביצוע השירותים.

  - המציע יגיש את הצעת המחיר בהתאם לטבלה המפורטת לעיל בלבד, ללא תוספות, שינויים או מחיקות. על המציע למלא את המחיר עבור כל אחד מהשירותים המפורטים בטבלה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שהוגשה במתכונת שונה מהטבלה המפורטת לעיל, כולל הכנסת תוספות או מחיקות בטבלה או הצעה שלא מולאו בה מחירים עבור כל אחד מהרכיבים שבטבלה.

  - על-אף האמור בס"ק 4 לעיל, היה המציע פטור ממע"מ, יציין זאת במפורש בשורה המיועדת לרכיב המע"מ.

  - למציע ידוע, כי הכמויות המצוינות בטבלה דלעיל הן בבחינת הערכה בלבד ולרשות מסור שיקול-הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים או הטובין שיוזמנו, מועדיהם, משכם, היקפם וסדרם וממילא אין הרשות מתחייבת להזמין את כולם או לתמורה מינימאלית כלשהי.

  - הצעת מחיר בגובה "0" או סימון "קו" או "איקס" תביא לפסילת ההצעה על הסף.

  - הוספה של תיקונים, שינויים או מחיקות לטבלת הצעת המחיר עלולה להוביל לפסילת ההצעה על הסף.

  - לצורך שקלול הצעת המחיר במסגרת מכרז זה, יובא בחשבון המחיר המופיע בשורת "סך הכל".

- חתימות

| שם המציע / מורשה החתימה | מספר זיהוי | חתימה | חותמת התאגיד |
| --- | --- | --- | --- |

- אימות חתימה

אני הח"מ, _________________, עו"ד, שכתובתו _______________________, מאשר בזה, כי המציע, __________________________________, החתום לעיל, רשום כדין בישראל וכי ה"ה ____________________ ו-_____________________, אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח ג' - המפרט המקצועי

תוכן עניינים - המפרט המקצועי

פרק	עמוד

נספח ג' - המפרט המקצועי	36

1.	פרק 1: הגדרות, מבנה ותכולה של המפרט המקצועי	38

1.1	הגדרות	38

1.2	תכולה של המפרט המקצועי	38

1.3	המענה למפרט המקצועי	38

2.	פרק 2: יישום	39

2.0	כללי	39

2.1	אופי ומצב כללי	40

2.2	משתמשים והרשאות ומערכות משיקות - תיחום חיצוני	43

2.3	תת-מערכות ופונקציות ראשיות - תיחום פנימי	44

2.4	ממשק למשתמש	48

2.5	תהליכים	49

2.6	טבלאות	53

2.7	דוחות ושאילתות	54

2.8	נפחים, עומסים וביצועים	56

2.9	ממשקים חיצוניים, יבוא ויצוא של נתונים	58

2.10	הסבה של נתונים	58

3.	פרק 3: טכנולוגיה	60

3.0	כללי	60

3.1	ארכיטקטורה	61

3.2	חומרה ותוכנה בסיסית (מערכות הפעלה, תוכנות תשתית)	61

3.3	אחסנת נתונים	63

3.4	ציוד-קצה (היקפי)	63

3.5	כלי פיתוח ותחזוקה	64

3.6	כלים למשתמש-קצה	67

3.7	כלים בתחום של אבטחת מידע, ניהול של משתמשים והרשאות	67

3.8	ניהול תצורה, ברמה של הספק	67

4.	פרק 4: מימוש	70

4.0	כללי	70

4.1	גורמים מעורבים	70

4.2	פיתוח כולל של המערכת - תכנית-עבודה	71

4.3	תפעול שוטף	76

4.4	תיעוד	76

4.5	שירות ותחזוקה	78

4.6	השתלבות בארגון (הדרכה והטמעה)	83

4.7	חוסן ואמינות	84

רשימת הטבלאות

טבלה	עמוד

טבלה 2.1.3.2: המכשירים האנליטיים במעבדה	42

טבלה 2.8.2: דרישות לגבי ביצועים, אמינות, זמינות ושרידות	57

טבלה 3.2.3: דרישות לגבי החומרה ולגבי התוכנה הבסיסית	62

טבלה 3.2.4: יכולות בתחום הניהול של בסיסי-נתונים	63

טבלה 3.5.2: דרישות לגבי כלים לתפעול וליצור	65

טבלה 4.4.2: תיעוד נדרש של הפרויקט ושל תוכנת המערכת	77

- פרק 1: הגדרות, מבנה ותכולה של המפרט המקצועי

  - הגדרות

במפרט זה:

| המעבדה | המעבדה הלאומית לניטור איכות מים של רשות המים. |
| --- | --- |
| משתמש | משתמש במערכת, העוסק בניהול, בטיפול ובהתחשבנות, בהקשר של המעבדה הלאומית לניטור איכות מים. |

  - תכולה של המפרט המקצועי

המפרט המקצועי מכיל את הפרקים הבאים:

פרק 1:	הגדרות, מבנה ותכולה של המפרט המקצועי.

פרק 2:	ישום.

פרק 3:	טכנולוגיה.

פרק 4:	מימוש.

נספחים.

  - המענה למפרט המקצועי

    - המבנה של המענה למפרט המקצועי (במסגרת ההצעה), יהיה תואם אחד אחד למבנה של המפרט המקצועי כדלקמן.

לדוגמה: רכיב 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט המקצועי, רכיב 2.2 - לרכיב 2.2 וכו'.

    - יש לספק מענה מפורט ומלא לכל אחד מהסעיפים במפרט המקצועי, כולל, במידת הצורך, תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה הרשומה. אם יש צורך בתשובה ארוכה, מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספרו של הסעיף המפנה.

    - אם אין תשובה לרכיב מסוים, אז יש לרשום לידו "אין תשובה". הסעיף הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט המקצועי.

- פרק 2: יישום

  - כללי

    - רשות המים היא הרגולטור על כל משק המים בישראל; בכלל זאת, רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל. בתוך כך, רשות המים אחראית על שימור ושיקום של מקורות המים הטבעיים, פיתוח של מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני מים ועל מפיקי מים. מטרתה העיקרית של רשות המים היא לאפשר שירותי מים וביוב באיכות ובאמינות מירבית באופן יעיל, תוך הגדלה של הרווחה בת-הקיימא של תושבי מדינת ישראל.

    - אגף איכות מים ברשות המים אמון על בקרה, ניטור ושיקום מקורות מים בישראל, במטרה לשמר את איכותם הגבוהה באופן בר קיימא.

    - כחלק מעבודתו של אגף איכות מים, המעבדה הלאומית לאיכות מים מבצעת אנליזות כימיות של איכות מים במגוון ובהיקף רחב של מקורות המים בישראל - קידוחי הפקה וניטור, מעיינות ונחלים. המעבדה מבצעת אנליזות ברמה גבוהה ביותר ופועלת גם בשדה המחקר והפיתוח של שיטות אנליטיות מתקדמות לחומרים רבים ויחודיים.

    - למעבדה מכשור אנליטי מתקדם., עם-זאת, מנגנוני-הניהול של עבודת המעבדה נעשים, עדיין, באמצעים ממוחשבים פשוטים, יחסית (בעיקר - גליונות אלקטרוניים ורישומים ידניים ביומני המעבדה), שאינם מותאמים למקובל כיום במעבדות מתקדמות, בארץ ובעולם. יצוין, כי, הן בארץ והן בעולם, נעשה, מזה מספר שנים, שימוש במוצרים ממוחשבים לניהולם של כל התהליכים המורכבים, המתבצעים במעבדות המודרניות, כולל שליטה ובקרה על ציוד הבדיקה, על הבדיקות המתבצעות, על רישום התוצאות וניתוחן, על הפקה של דוחות (במגוון מתכונות) ושל התרעות, ככל שהתוצאות מצדיקות זאת, וכיוצא-בזה.

    - המכרז הנוכחי הוא לבחירה של מערכת לניהול מעבדות (LIMS -- Laboratory Management System), במשולב עם מערכת לניהול הרישום של הבדיקות ותוצאותיהן במעבדה (ELN -- Electronic Lab Notebook & Inventory Management).

    - במענה למכרז זה, על המערכת המוצעת לספק פתרון הולם לצרכים ולאופן העבודה בתחום הנדון של היחידות הרלבנטיות ברשות המים. השימוש העיקרי והאינטנסיבי במערכת, שתסופק לפי מכרז זה, ייעשה ע"י המעבדה הלאומית לניטור של איכות מים; משתמשים משמעותיים נוספים הם אנשי-מקצוע באגף איכות מים (בעיקר - לצרכים של ניתוח, בקרה וסטטיסטיקה).

    - המערכת תעמוד בסטנדרטים עדכניים, המקובלים בתחום, ותאפשר גמישות לתוספות ושינויים בעתיד - בעקבות תהליכי-עבודה חדשים, הוספה של מכשירים (הן בהיבט הכמותי והן בהיבט הפונקציונלי) ושל מעבדה נוספת, שינויים בתקנים רלבנטיים או בנהלים, שינויים בתחומי האחריות, בדרישות ההנהלה וכיוצא-בזה.

    - המערכת המוצעת תותקן ותופעל במתכונת עבודה של ענן מחשוב (Cloud Computing), תוך תאימות מלאה ועבודה יעילה וללא מגבלות על-גבי תשתיות הענן, אשר נבחרו במסגרתו של פרויקט "נימבוס" הממשלתי, היינו: (i) AWS של חברת Amazon Web Services EMEA Sarl; או (ii) GCP של חברת Google LLC. בהקשר זה, ראו הודעה מס. 16.2.2 של החשב הכללי במשרד האוצר " פרויקט נימבוס - אספקת שירותי ענן ציבורי".

    - על המערכת המוצעת להיות בעלת תאימות מלאה ומושלמת הן לעברית הן לאנגלית (ראו פירוט בתת-סעיפים 2.4.3 ו-4.2.1 להלן).

    - הדרישות הפונקציונליות מן המערכת החדשה מתוארות בפרק זה.

  - אופי ומצב כללי

    - אופי המערכת

המערכת תנהל את כל הפעילויות של המעבדה, החל מניהול של הזמנות העבודה מן המעבדה, עבור דרך קליטה של דוגמאות לבדיקה, תעדוף של הדוגמאות ותזמון של הבדיקה בפועל, הזנה של נתונים מן המכשור האלקטרוני במעבדה, שליטה והזנה של נתונים למערכת המידע הראשית של רשות המים (בממשק דו-כווני) ועד להעמדה של "פורטל לקוח", אשר יאפשר ללקוח חיצוני מורשה לבצע הזמנות עבודה, לתאם מועדי ביצוע, להזין קבצי תוצאות מעבדה חיצונית (בפורמט קבוע ומופקח) ולצפות באישור בתוצאות המעבדה. המערכת תספק ממשק דיגיטלי מותאם סלולרי או מחשב-לוח (Tablet PC), אשר באמצעותו הדוגם יוכל להזין מידע בשטח.

    - דרישות כלליות

הדרישות הכלליות העיקריות מן המערכת החדשה המבוקשת הן כדלקמן:

      - סוג הפעילות: המערכת תבוסס על מגוון רחב של סוגי פעילויות: פעילויות יזומות ע"י משתמש במערכת, היינו - פעילויות, המבוצעות ע"י המערכת כתגובה להפעלה ע"י משתמש, ופעילויות, היזומות ע"י המערכת, היינו - פעילויות, המבוצעות אוטומטית כתגובה לאירוע כלשהו.

        - פעילויות לקליטה ולהזנה של נתונים - קליטה (או עדכון) של נתונים ושל מידע למערכת תתאפשר בשני ערוצים עיקריים: קליטה של נתונים ומידע בתקשורת (באמצעות ממשקים - ראו פירוט בסעיף 2.9 להלן), הזנה ידנית של נתונים וקליטה של נתונים למערכת ע"י המשתמש (הקלדת נתונים, טעינה של מסמכים, סריקת מסמכים, צירוף של הודעות דוא"ל וכו');

        - פעילויות להעברה של מידע - פעילויות, הכוללות שינוע של מידע בתוך הארגון ומחוצה לו בין המערכת למערכות פנימיות וחיצוניות אחרות בארגון; ראו פירוט נוסף בסעיף 2.2 להלן (משתמשים והרשאות ומערכות משיקות - תיחום חיצוני).

        - פעילויות של ניהול ובקרה - על המערכת לכלול אוסף של פעילויות לניהול ולבקרה, שמטרתן להבטיח קליטה של נתונים תקינים (שלמים, נכונים), אבטחה של מידע חסוי (בקרת הרשאות) ובקרת ביצוע של מטלות. רוב פעילויות הניהול והבקרה יהיו פעילויות מקוונות ואוטומטיות, המנחות את המשתמש בתפעול השוטף של המערכת, כולל מתן התראות והסלמות (אסקלציות), וכולל דוחות מובנים ודוחות, המאפשרים תחקור מעמיק.

        - פעילויות לאחזור של מידע (תשאול ותחקור) - המערכת תכלול כלים למשתמשי הקצה, שיאפשרו ביצוע קל ומהיר של שאילתות ופעילויות לאחזור מידע. הפעילויות לאחזור של מידע תתייחסנה לתחומים העיקריים הבאים:

          - חיפוש - המערכת תאפשר חיפוש נוח של כל הישויות העיקריות במערכת במסכי העבודה, ותאפשר חיפוש חופשי בבסיס הנתונים (בסגנון חיפוש של Google).

          - אחזור של מידע תפעולי - שאילתות לתמיכה בתפעול הניהולי-אדמיניסטרטיבי השוטף, כגון: הצגה של רשימות חריגים לטיפול מידי, קבלת התראות וכיוצא-בזה.

          - אחזור של מידע ניהולי - שאילתות לתמיכה במשימות התכנון של הדרג הניהולי, כגון: מגוון סוגים של סטטיסטיקות, השוואה בין תקופות, חריגים וכיוצא-בזה.

      - מאגר-נתונים מרכזי ולוג שינויים: מאגר-הנתונים המרכזי יכיל את כל הנתונים הרלבנטיים לצורך תפעול מלא של התהליכים במערכת. מאגר זה יכלול נתונים, אשר יוזנו ישירות למערכת, ונתונים, אשר ייובאו ע"י ממשקים מובנים ממאגרי מידע חיצוניים לרשות המים או ממאגרי מידע פנימיים בתוך הרשות.

מאגר-הנתונים יכלול עומק הסטורי בשני רבדים:

        - כל ההסטוריה של הפעילות במערכת תתועד ותשמר במאגר-הנתונים.

        - כל שינוי בנתונים (הוספה, עדכון, מחיקה) יתועד בלוג שינויים, הניתן לאחזור בכל עת. המערכת תשמור גרסאות קודמות (הסטוריה) של החומר ולוג של שינויים.

הנתונים המשותפים לכל המודולים ולכל היחידות יאוחסנו במקום אחד בלבד בבסיס-הנתונים.

על המערכת לכלול מספר רב של שדות-מאפיינים לכל פרויקט, כך שניתן יהיה להגדיר את המהות ואת התכולה של כל שדה-מאפיין כזה בשלבים של האפיון המפורט של הפרויקט (כמוגדר בתת-סעיפים 4.2.3.2 ו-4.2.3.4 להלן). השדות הללו יהיו "שדות לכל דבר", במובן, שניתן יהיה לשלב אותם בשאילתות ובדוחות.

      - ניהול של מנגנון הודעות, התראות ותזכורות

        - המערכת תאפשר הפקה של הודעות, התראות ותזכורות ללקוחות ולמשתמשים, כולל אפשרות להודעות אוטומטיות והודעות יזומות.

        - המערכת תתריע במקרה של פעולה שגויה (כפי שיוגדר).

        - לפני ביצועה של פעולה בלתי הפיכה, תופיע התרעה מתאימה על המסך ותדרוש אישור חוזר של המשתמש.

      - רכיב למנהל מערכת: המערכת תכלול רכיב לניהול אדמיניסטרטיבי ע"י מנהל המערכת בתוך רשות המים. רכיב זה יכלול את הטיפול בטבלאות ובקבועי מערכת, בממשקים לתוכנות אחרות, בניהול של משתמשים ושל הרשאות ובמחולל דוחות.

    - מערכות קיימות

להלן המאפיינים הנוכחיים של המעבדה הלאומית לניטור איכות מים.

      - 6 עובדים.

      - 12 מכשירים אנליטיים, כרשום בטבלה להלן:

טבלה 2.1.3.2: המכשירים האנליטיים במעבדה

| מס. | צב"ד | שם מכשיר | מערכת הפעלה | גרסה | חברה מלווה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GCMS | Agilent 5973N / 6890N | MassHanter | 10.2 | אלדן |
|  | GCMS | Agilent 5973N / 6890N | MassHanter | 10.2 | אלדן |
|  | Chromeleon ICS 5000 | Thermo | Chromeleon | 7.2 | ברגל |
|  | Chromeleon IC 2500 | Thermo | Chromeleon | 6.6 | ברגל |
|  | ICPOES | Spectro Green | FMT 46 | 1.30.0056 | ספקטרו |
|  | LCMSMS | Agilent 5973N / 6890N | MassHanter | 10.2 | לא מחובר |
|  | TOC | מכרז עד סוף 2023 |  |  |  |
|  | טיטרציה | Mettler Toledo | LABX 2019 | 10.0.0 | אגנטק |
|  | GCMSMS | Thermo TSQ 8000 EVO / TRACE 1310 | Trace Finder | 5.1 | ברגל |
|  | UV | PERSEE | T8DCS | 6.1 | ספקטרו |
|  | Server | שרת מחשוב | MS-Windows Server 2003 |  | רשות המים |

      - כ-3,500 דוגמאות מים בשנה.

      - כ- 50 לקוחות פנימיים וחיצוניים.

      - כ-60,000 אנליזות בשנה.

      - נדרשת שליטה ובקרה גם על ביצוע של בקרות, הנדרשות לצורך הסמכת מעבדות על פי ISO 17025.

      - כלי Microsoft Office: בעיקר - גליונות אלקטרוניים (קובצי Excel), במיוחד - לצרכי רישום (ידני למחצה) של הבדיקות ושל תוצאותיהן, אך גם לצרכים סטטיסטיים ולצרכי בקרה. כן נעשה שימוש במסמכי Word, Outlook, PowerPoint וכיוצא-באלה.

      - מערכת לניהול מסמכים: המערכת הממשלתית לניהול מסמכים 'סע"ר', המבוססת על תוכנת Documentum.

    - הדרישות מהמערכת החדשה, בהתייחס למערכות הקיימות היום

      - המערכת הנדרשת תחליף חלק מכלי-העזר, שנבנו ע"י אנשי-המקצוע ברשות המים כדי לאפשר ניהול תקין של המעבדה.

      - הסבה: ראו הדרישות בענין זה, בסעיף 2.10 להלן.

  - משתמשים והרשאות ומערכות משיקות - תיחום חיצוני

סעיף זה מציג את דרישות התיחום החיצוני של המערכת העתידית, היינו - המשתמשים במערכת והמערכות החיצוניות, אליהן יש ליצור ממשקים.

    - משתמשי פנים וניהול והרשאות

המשתמשים הישירים במערכת מונים 6 עובדים, הפועלים במעבדה הלאומית לניטור של איכות מים. המשתמשים שונים ברמות הירארכיה: מנהלים, עובדי מעבדה.

משתמשים אלו יעשו שימוש אינטנסיבי ושוטף במערכת, לאורך כל שעות-היום. על המציע להביא בחשבון גידול עתידי במספרם של המשתמשים הפנימיים, במהלכה של תקופת ההתקשרות, כפי שהוגדרה לעיל - עד כדי 10 משתמשים.

המשתמשים במערכת נחלקים למספר קבוצות, על-פי הגדרות שונות של הרשאות. ההרשאה למשתמש במערכת תקבע בהתאם להגדרת התפקיד של המשתמש, לפי צרכיו ובהתאם לשיוכו ליחידה (עובד עשוי להיות משויך למספר יחידות, מבחינת הרשאות).

על המערכת המוצעת לאפשר ניהול של רמות הרשאה - עריכה (מלאה, כולל מחיקה של רשומות) או צפיה בלבד, בהתאם לתפקידו של המשתמש ועבור כל סוג של משתמש - בהתאם למודולים, לתת-התכניות, למסכים ולדוחות.

בנוסף, דרושה הרשאה לצפייה ולביצוע תחקור בסיסי של לוחות מחוונים (Dashboards), המציגים את ממצאי איכות המים עבור כ-6 משתמשים נוספים, ללא יכולת לעריכה או להכנסת נתונים (עובדי אגף איכות מים מחוץ למעבדה).

ההרשאות תהיינה גמישות וניתנות להתאמה ע"י משתמש מורשה (מנהל המערכת) - צפיה מלאה או חלקית בנתונים, יכולת להזנה מלאה או חלקית בחתך אוכלוסיות וכיוצא-בזה.

    - משתמשים חיצוניים

אין משתמשים חיצוניים (כל המשתמשים עובדים מתוך רשת התקשוב ברשות המים).

  - תת-מערכות ופונקציות ראשיות - תיחום פנימי

    - כללי

להלן תאור כללי של הפעילויות ושל התהליכים העיקריים, בהם המערכת, מושא מכרז זה, נדרשת לתמוך.

במענה לסעיף זה, המציע מתבקש להתיחס בהרחבה ולעומק לכל הדרישות להלן ולתאר בפרוטרוט כיצד המערכת, המוצעת על-ידו, תספק מענה מיטבי לכל הדרישות הפונקציונליות והתפעוליות, המשתמעות מן הרשום להלן. ליד כל דרישה יש לציין האם הפתרון הנדרש: קיים במלואו, קיים חלקית, לא קיים ויפותח, לא קיים ולא מתוכנן פיתוח.

המציע מתבקש להרחיב ולפרט את יכולותיה של המערכת המוצעת, בכל מקרה, בו הדרישה אינה מסופקת במלואה (כולל תפישת-הפיתוח ותכניות-המימוש, אם קיימות כאלה). אם המערכת המוצעת בנויה מרכיבים נפרדים, המציע יציין, לכל-דרישה, מיהו הרכיב, המספק פתרון לדרישה והאם ניתן להשתמש ברכיב זה באופן עצמאי, ללא תלות ברכיבים אחרים במערכת.

הדרישה היא למוצר מדף, הכולל את רוב הפונקציות כרכיבים אינטגרליים בו (כך שהאספקה וההתאמה של המערכת המוצעת לצרכים של רשות המים יצריכו היקף מינימלי של פיתוח והתאמות מיוחדות).

המציע מוזמן לפרט פונקציות נוספות, הכלולות במערכת המוצעת ואשר לא נרשמו במפרט זה (אם יש כאלה).

    - פונקציונליות, עומק תהליכי

      - המערכת הממוחשבת לניהול מעבדות, מושא מכרז זה, תטפל בכל השלבים של העבודה במעבדה, החל משלב 'הזמנת העבודה' לביצוע בדיקה כלשהי; דרך הקליטה של הדוגמאות לבדיקה; ניהול הבדיקה, ביצועה בפועל (בהתאם למכשור ולריאגנטים הנדרשים) והבקרה עליה; דיווח על תוצאות הבדיקה (כולל הפקה והפצה של התראות על מקרים חריגים, הדורשים טיפול פרטני) והעברה של המידע הנדרש למערכת המידע של רשות המים, במתכונת, שתאפשר הפקה והצגה של דוחות ושל לוחות-מחוונים (Dashboards) להצגה חזותית של המידע לדרגים הרלבנטיים ברשות; עד להשלמה מלאה של מחזור-החיים של הבדיקה ושל התהליך הרלבנטי. כן נדרשת שליטה ובקרה אחר הציוד ואחר המלאי של חומרים מתכלים.

      - על המערכת המוצעת לתמוך בכל השלבים במחזור-החיים של הבדיקה. לשם כך, המערכת המוצעת חייבת לטפל באופן מעמיק ויעיל בכל הרכיבים העיקריים ("אבני-בנין"), כרשום בתת-סעיף 2.3.2 להלן. יצוין, כי מדובר כאן באבני-הבנין המהותיות-כוללניות (והמופשטות, במידה רבה), האמורות לכסות את כל מחזור-החיים של הבדיקות, כך שהגדרתן להלן כוללנית, אף-היא (בהתאם).

      - המערכת המוצעת חייבת לספק גמישות מירבית לטיפול יעיל בכל אחת מאבני-הבנין הללו ולאפשר חלוקה נוחה של כל אחת ואחת מהן לרכיבים ולתת-רכיבים בכל עומק נדרש, כך, שבסופו של הפרויקט, מושא המכרז הנוכחי, המערכת החדשה שתיבחר תוכל להיות ממומשת באופן, שיאפשר טיפול יעיל בכל התהליכים, הכרוכים בפעילותה המגוונת של המעבדה.

      - המטרה היא, שבתום המימוש של המערכת החדשה, מושא המכרז הנוכחי, אבני-הבנין הללו יהיו מוגדרות באופן מפורט דיו, כך שהן יהוו רכיבים, אשר ינחו את המשתמשים בצעדים, אותם עליהם לבצע בכל נקודה ונקודה בתהליך, בהתאם לתנאים ולנתונים העדכניים בכל נקודה נדונה.

      - על המערכת להיות מסוגלת לקלוט נתונים מגליונות אלקטרוניים (קובצי MS-Excel) במבנה מוגדר.

      - על המערכת להיות מסוגלת לנהל את כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות יכולת טעינה של מסמכים, סריקת מסמכים, צירוף של הודעות דוא"ל וכו'; על המערכת לאפשר חיפש גם בתוכן המסמך.

    - אבני-בנין של המערכת הנדרשת

על המערכת המוצעת לספק, לפחות, את הרכיבים להלן, כאשר המטרה היא לקבל פונקציונליות מלאה ויעילה בכל-אחד מהם. ככל שהמערכת המוצעת תספק יכולות או רכיבים נוספים, המציע מוזמן לפרט זאת, בהמשך המענה לסעיף זה.

      - רכיב לניהול של 'הזמנות עבודה' מהמעבדה

טופס דיגיטלי, הניתן למילוי ע"י הלקוח לשם תיאום ההבאה של הדוגמאות למעבדה.

      - רכיב לקליטת תוצאות ממעבדה חיצונית

אפשרות לטעון קובץ MS-Excel במבנה מוגדר, תוך ביצוע בקרות בסיסיות והתראה על שגיאות בקובץ הנקלט.

      - רכיב לקליטה של דוגמאות

        - קליטת מקבץ של דוגמאות (Batch).

        - הזנה של מאפייני המקבץ - שם פרויקט (בחירה מרשימה), תאריך הבאה למעבדה, סוגי אנליזות דרושות (בחירה מרשימה).

        - הזנה של נתוני דגימות במקבץ - מספר שירות הידרולוגי, תאריך דיגום, שעת דיגום, דוגם, אנליזות מיוחדות לדוגמא.

        - על-פי המאפיינים, ייבנו גליונות מתאימים להכנסה של נתוני האנליזות (או יוספו שורות מתאימות לגליונות קיימים), על-פי הפרויקט (או הפרויקטים), אליו המקבץ משוייך.

        - אפשרות להזנה של חלק ממאפייני המקבץ או הדוגמה, באמצעות קריאת ברקוד.

        - אפשרות להפקה של מדבקות למבחנות או לבקבוקים של דגימות המעבדה.

      - רכיב להזנת נתונים מהמכשור האנליטי

        - הרכיב יבנה גליונות להזנת נתונים בעבור המקבץ (כחלק מהגליונות המוקצים לפרויקט), לפי האנליזות הדרושות.

        - תהיה אפשרות להוספה של אנליזות, באמצעות רכיב ההזנה.

        - עבור כל פרמטר, מתבצעת בדיקה של הנתון החדש אל מול תוצאה או תוצאות קודמות של הפרמטר באותו מקור מים, על-מנת להציף שגיאות (יינתן אלגוריתם בדיקה).

        - כאשר סוג אנליזות מסויים מקבל את נתוני כל האנליזות הדרושות ('חצי נדיפים' לדוגמה) בדוגמת מים בודדת, הוא מאותת, שניתן לקלוט את התוצאות למערכת המידע של רשות המים.

        - הרכיב יבצע מעקב אחר דיווח וקליטה של נתוני איכות מים ממעבדות חיצוניות, שנקלטו באמצעות ה-'רכיב לקליטת תוצאות מעבדה חיצונית', לבסיס המידע:

          - קיבוץ של נתונים מוכנים לקליטה + 'אישור מנהל' לקליטת נתונים למערכת המידע', עבור כל דיווח חיצוני.

          - עריכה של הנתונים המאושרים בתצורה מותאמת לקליטה במערכת המידע.

      - רכיב לשליטה ולהזנה של נתונים למערכת המידע

יבצע מעקב אחר כל דוגמת מים נכנסת:

        - ביצוע / אי-ביצוע של אנליזות דרושות + זמן ביצוע (בהתייחס לזמנים המוקצבים עבור כל סוג אנליזה).

        - נתונים מוכנים / לא מוכנים לקליטה.

        - קיבוץ של נתונים מוכנים לקליטה + 'אישור מנהל' לקליטת נתונים למערכת המידע', עבור כל סוג של אנליזה.

        - עריכה של הנתונים המאושרים, בתצורה מותאמת לקליטה במערכת המידע.

        - מעקב כללי אחר מספר דוגמאות מים ואחר האנליזות המבוצעות, בחלוקה לחתכים שונים - פרויקטים, מכשור, מזמין עבודה, דוגם, תקופות זמן וכיוצא-בזה.

        - אופציונלי - ממשק להעברת מידע בין מערכות מידע, לצורך העברה ישירה של התוצאות.

        - אופציונלי - יכולת ניהול לשם ניצול של חומרים מתכלים כמכפלות של דוגמאות מים ושל האנליזות המבוצעות.

      - רכיב לשליטה ולבקרה אחר הציוד ואחר המלאי של חומרים מתכלים

        - שליטה במערך האיכות המעבדתי (בהתאם לתקן ISO 17025); בכלל זאת - בקרה אחר: תקיפות סטנדרטים, עקומות כיול רלבנטיות, רישוי נדרש, תזמון של אחזקה מונעת ושל אחזקה שוטפת וכיוצא-בזה.

        - אופציונלי - ניהול המלאי של החומרים המתכלים במעבדה, הנדרשים לביצוע של הבדיקות ושל תהליכי האסדרה, כולל התראות על ירידה מתחת לערכי-סף.

      - ממשק דו-כווני מול מערכת המידע של רשות המים

        - קבלה של נתונים הסטוריים ממערכת המידע של הרשות, לשם יכולת השוואה של ממצאים נוכחיים.

        - הבניה של גליון התוצאות, באופן, שיוכל להקלט על-ידי מערכת המידע של רשות המים.

      - 'פורטל לקוח'

ביצוע הזמנות ותיאום של מועדי ביצוע, הזנה של קובצי נתונים של איכות מים, שמקורם במעבדה חיצונית, ולשם צפיה של לקוח חיצוני מורשה בתוצאות המעבדה.

      - ממשק דיגיטלי (ישומון) מותאם סלולארי או מחשב-לוח (Tablet PC)

הן תחת מערכת ההפעלה Android והן תחת מערכת ההפעלה Apple iOS, אשר באמצעותו הדוגם יכול להזין מידע מהשטח (שעת דיגום, נ.צ., מפלס, נתונים נוספים).

בשלב ההקמה של המערכת, יש לספק את הישומון ואת הרישוי עבורו ל-15 משתמשים בו-זמנית (Concurrent Users).

      - אופציונלי - מנגנון של חתימה דיגיטלית

המערכת תאפשר שימוש בחתימה דיגיטלית במסגרת האישורים.

  - ממשק למשתמש

    - ממשק תפעולי

כל המסכים והממשקים במערכת יהיו ידידותיים עם יכולת של התאמה ללקוח ע"י מנהל המערכת.

הממשק יתמוך בהזנה מינימלית של נתונים ע"י משתמש ויאפשר, בכל מקום רלבנטי, לבחור מתוך תפריטי בחירה ורשימות (Combo boxes, List boxes וכדומה). על המערכת לספק יכולת ניווט קלה בין מסכים (הן באמצעות המקלדת והן באמצעות העכבר), אפשרויות סינון ומיון לפי כל שדה ברשימות שבמסכי העבודה, אפשרות להגדרה של שדות חובה באופן דינמי, הניתן לעדכון ע"י מנהל המערכת.

המסכים יאפשרו יכולת להגיע באופן פשוט לכל נתון רלבנטי, אפשרויות סינון ומיון לפי כל שדה במסכי הרשימות, מסכי עזרה מידיים, יכולות גזירה והדבקה של דיווחים ושל טקסטים.

    - מסך (Portal) אישי לפי תפקיד

מסכי המערכת יותאמו לבעלי התפקידים השונים על-פי הרשאותיהם ולפי מידת-הרלבנטיות של הנתונים, אותם הם רואים ומעדכנים.

המסכים יותאמו ע"י הספק לתהליכי-העבודה הקיימים והרצויים במעבדה וברשות המים.

    - לוחות מחוונים (Dashboards)

יוגדרו עד 10 לוחות מחוונים לצרכי ניהול המעבדה וליכולת צפיה בנתונים עבור אנשי אגף איכות מים.

    - תמיכה בעברית

על המערכת לפעול בעברית באופן גורף, היינו - מערכת, המותאמת באופן מלא להיות מופעלת בישראל ע"י משתמשים בשפה העברית. הדרישות המחייבות בתחום זה הן כדלקמן:

      - ממשק משתמש מלא בשפה העברית

בכל הישויות, כולל כל המסכים, טפסים, דוחות, תפריטים, ribbons, tooltips, כותרות, שדות להזנה, הודעות וכדומה. מחוללים, המוצעים עם המערכת (מחולל טפסים, מחולל מסכים, מחולל דוחות וכו'), ייצרו את העצמים בשפה העברית באופן אוטומטי.

      - כיוון מימין לשמאל

        - כל הישויות (המסכים, טפסים, דוחות, תפריטים, ribbons, tooltips, כותרות, שדות להזנה, הודעות וכדומה) יוצגו בכוון מימין לשמאל וייושרו לימין. כל הטקסט בישויות אלה ייושר לימין (אלא אם כן בשדה מסוים הישור ההגיוני הוא לשמאל).

דרישות אלה תקפות, באופן מלא, גם לגבי מחוללים, המוצעים עם המערכת (מחולל טפסים, מחולל מסכים, מחולל דוחות וכו'), ולגבי העצמים, אותם הם ייצרו.

        - כיוון הכתיבה בשדות יהיה מימין לשמאל ויתחיל מצד ימין.

  - תהליכים

    - כללי

התהליכים העסקיים הרלבנטיים תוארו בסעיף 2.3 לעיל.

    - טיפול בנתונים הסטוריים

      - העברה של נתונים להסטוריה באופן אוטומטי.

      - ניהול ושמירה של הסטוריה ושל גרסאות באופק נדרש, ככל שייקבע ע"י רשות המים.

      - שילוב של ההסטוריה כחלק מהקובץ.

      - יכולת של טיפול במידע הסטורי בחתכים שונים.

    - תהליכים של אבטחת מידע

המערכת המוצעת חייבת לעמוד בדרישות להלן ובנוסף - להשתלב במערך הכללי לאבטחת מידע ברשות. על המציע לפרט בהתאם את אמצעי אבטחת המידע המוצעים, תוך הרחבה על אופן שילובם בתצורת המערכת, בתשתיות ובנוהלי העבודה.

      - כללי

        - המערכת לא תאפשר חדירה של גורמים בלתי מורשים למידע האגור בה, או במערכות, המתממשקות אליה.

        - כל העמדות ורכיבי התקשורת במערכת יהיו מזוהים באופן חד-ערכי במערכת.

        - כל עמדות-העבודה של המערכת יוגנו ע"י אמצעים של בקרת גישה.

        - יש לאפשר בקרה והגבלה של שעות השימוש במערכת בכל העמדות.

        - המערכת תיישם הירארכיה של שליטה ובקרה בעמדות-העבודה (כדי להבטיח מידור בין המתפעלים את המערכת לבין מתחזק שלה).

        - כל קישור של המערכת אל גורם חיצוני, לצורך כלשהו, ייעשה בידיעה, באישור ובכפוף להנחיות של האחראי על הנושא ברשות המים.

      - מידור של משתמשים ושל מתחזקים

        - המערכת תמנע ממי, שאינו מורשה לכך, להיחשף או לגשת למידע ולמשאבים במערכת, המוגדרים כקריטיים או רגישים. לשם כך, המערכת תכלול מנגנון ניהול של משתמשים לסוגיהם (משתמשים פשוטים, מפעילים, מתחזקים ומנהלים) וניהול של ההרשאות שלהם לגישה למידע ולמשאבי מערכת, כולל מידור עד לרמה של המשתמש הבודד.

        - ההרשאות יוענקו על-בסיס "הצורך לדעת" וברמה המדויקת (ולא גבוהה מכך), הן ברמת הישום והן ברמת המשתמש (לדוגמא: הרשאת SA ליישום אל מול בסיס-הנתונים).

        - מנגנון ההרשאות יאפשר הגדרה של הרשאות למשתמש, החל בגישה כוללת לבסיס-הנתונים וכלה בגישה לשדה הבודד.

        - המערכת תאפשר מימוש מנגנון של ניהול מרכזי. מנגנון ההרשאות יהיה מבוסס על ה-Active Directory ומבוסס LDAP.

      - אמצעי אבטחה בתוכנת המערכת, ברמת הישום

        - המערכת תיישם מנגנונים של שליטה ובקרה לזיהוי של אירועים חריגים של בטחון מידע ושל בקרת שאילתות של משתמשים ותיצור קובץ רישום (log).

        - לא התבצעה פעולה בעמדת-הקצה, במשך פרק-זמן מוגדר, העמדה תינעל והמשך העבודה בה יחייב זיהוי של המשתמש (כולל סיסמא או כל אמצעי אחר לאימות זיהוי, כפי שיוחלט).

        - תווי סיסמא, שיוזנו במערכת לשם זיהוי של משתמש, לא יוצגו בגלוי על-גבי המסך; כמו כן, הזיהוי של המשתמש עשוי להעשות באמצעות הזיהוי, אותו ביצע בעת הכניסה למחשב (SSO -- Single Sign On).

        - הערה: על הסיסמאות לעמוד בדרישות המורכבות של רשות המים.

        - יש לאפשר הגדרה של סוגי פעולות, שיחייבו הרשאה מיוחדת, וכן הפעלה של מנגנון הזדהות בעת הפעלת פעולות אלה.

        - המערכת תכלול מנגנון Auditing, לניטור ולרישום של פעולות מסוימות, המתבצעות ע"י המשתמשים בבסיס-הנתונים, כגון: איתור של נסיונות גישה לבסיס-הנתונים, איתור של שליפה מטבלה מסוימת, או כל אירוע בר-הגדרה במערכת לפי דרישה של הרשות.

        - יש לקיים מנגנון של אבטחת מידע בתפריטים של המערכת (Menu Security). מסגרת זו תכלול הפעלה של אופציות בתפריט לפי הרשאות למשתמש או לקבוצה של משתמשים, הצגה או הסתרה של אופציות בלתי מורשות בתפריט וכדומה.

        - באותו אופן - אבטחת מידע ברמה של שדה במסך והצגה או הסתרה שלו.

      - אבטחת מידע בתקשורת

יש לתת מענה לארבעת העקרונות של אבטחת המידע ברשתות:

        - זיהוי של מקור ויעד.

        - מניעת דליפה של מידע.

        - שמירה על זמינות המידע.

        - שמירה על שלמות המידע.

על המערכת לדעת לעבוד מול רכיב בקרה, כגון FireWall וערכת חוקים בהתאם.

      - אבטחת מידע ביישום (אפליקציה)

המערכת הישומית חייבת לעמוד בנוהל פיתוח מאובטח של רשות המים.

      - שרידות והמשכיות תפעולית

        - מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של רשות המים והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקה של מתן השירות ללקוחות של הרשות. על-פי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחה של הסודיות, של השלמות, של האמינות, של השרידות ושל ההמשכיות התפעולית. לפיכך, המערכת שתסופק חייבת לכלול רכיבים מובנים, שיאפשרו ניהול של פעילויות באופן מאובטח.

        - כלי האבטחה, המובנים במערכת, חייבים לענות על דרישות הסף לאבטחה, על-פי:

- דרישות הבטחון לאבטחה של מידע רגיש / חסוי מסחרית (שמור);

- התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי;

- דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות.

        - על המציע להתחייב, כי יספק מערכת, אשר תהיה "נקיה" מפרצות אבטחה ידועות נכון למועד האספקה, ואשר עודכנה לפי הצורך ע"י "טלאים" (patches) בעקבות גילוי של נקודות תורפה חדשות, הן ע"י היצרן (ככל שמדובר במערכת, המבוססת על מוצר מדף) והן כאלה, שפורסמו ע"י CERT בארה"ב, עד לאספקה של מערכת עדכנית מתוקנת.

        - על המציע להתחייב, כי יספק את הגרסה העדכנית ביותר של רכיבי האבטחה, המובנים במערכת ע"י היצרן (ככל שמדובר במערכת, המבוססת על מוצר מדף), לרבות השלמה ועדכון בעקבות גילוי של נקודות תורפה חדשות, הן ע"י היצרן והן כאלה, שפורסמו ע"י CERT.

        - על המציע להתחייב, כי יעמוד בקשר ישיר ורצוף עם היצרן (ככל שמדובר במערכת, המבוססת על מוצר מדף) וידווח מידית בשלבים של ההתקנה, התמיכה והתחזוקה לנציג הרשות על כל פרצה אבטחתית, שתתגלה במערכת הבסיסית ע"י היצרן או ע"י גורמים אחרים, כגון CERT. כן יתחייב להתוות את דרכי הפעולה לסגירה של הפרצה באופן ראשוני עד לאספקה של טלאי (patch) ע"י היצרן, התקנתו והפעלתו.

        - בתאום עם רשות המים ובאישור של נציג הרשות, ינוטרלו כל הרכיבים במערכת, העלולים לאפשר פעולה, שאינה חוקית או מורשית. פעולת נטרול זו תתבצע גם כל אימת שתסופק גרסה חדשה של המערכת.

        - המציע מתבקש לפרט פונקציות אבטחה נוספות במערכת, שיסייעו בהעלאה של רמת-האבטחה שלה, לרבות: אמצעים של בקרה וביקורת (Control & Audit) על הפעילות של כל המשתמשים, הזרמה של המידע לקובץ Audit ומתן התראה (alert) בזמן-אמת, במקרה של חשד לפעילות בלתי חוקית או בלתי מורשית.

        - ראו גם ההתיחסות הנדרשת לנושא של גבוי והתאוששות, כרשום בתת-סעיפים 3.5.2 (בטבלה) ו-4.7.2 להלן.

      - אבטחת מידע במסגרת של מבחני-קבלה

כחלק מן הנושא הכללי של מבחני-קבלה למערכת, המציע מתבקש להציג תרחישים לבחינה של החוסן האבטחתי שלה.

התרחישים שיוצעו יתבססו על שיטות התקפיות ידועות ועדכניות למועד האספקה; הנסויים יבחנו את מידת החוסן של המערכות כנגד ההתקפות הללו.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להציג תרחישים נוספים לבדיקה, לאחר השלמתו של סבב-נסויים ראשון.

על המציע להתחייב, כי יבצע את כל התיקונים הדרושים, כתוצאה מן הנסויים. תיקונים אלה יהוו חלק בלתי-נפרד מתהליך ההתקנה.

    - פונקציות נוספות

      - מחולל דוחות (ראו הרשום בתת-סעיפים 2.7.2 ו-3.6.1 להלן).

      - ניתוח נתונים לאירועים חשובים, כפי שיוגדרו ככאלה במערכת (חד-פעמיים ויחודיים).

      - המציע מתבקש לפרט את יכולותיה הנוספות של המערכת המוצעת, ככל שיש כאלה, בהקשר של ממשקים (מעל ומעבר לדרישות, הרשומות בסעיף 2.9 להלן), במיוחד - יבוא ויצוא של נתונים ממכשירי הבדיקה במעבדה ואליהם; יבוא ויצוא של נתונים מבסיסי-נתונים שונים ואליהם; יבוא ויצוא של קבצים בפורמטים שונים (המציע מתבקש לפרט את הפורמטים, בהם המערכת המוצעת תומכת).

  - טבלאות

    - הטבלאות העיקריות, הנדרשות למימושה של המערכת החדשה, משתמעות מן התאורים בסעיפים הקודמים.

    - הטבלאות הממשיות במערכת החדשה יוגדרו בשלב האפיון המפורט של המערכת ע"י הספק, תוך תאום מלא עם נציג הרשות ועם אנשי-מקצוע נוספים ברשות המים.

  - דוחות ושאילתות

    - שאילתות ודוחות

המערכת המוצעת תאפשר ביצוע של שאילתות (מקוונות ובאצווה) והפקה של דוחות על כל שדה-מידע במערכת, כולל תוכן חלקי של שדה. הדרישות הבסיסיות בתחום זה הן כרשום להלן; המציע מתבקש לפרט את היכולות של המערכת בתחום זה והוא מוזמן להוסיף, ככל הנדרש.

      - אפשרות להגדרה של שאילתות ולשמירה של שאילתות שכיחות לשימוש חוזר.

      - אפשרות להגדרה מקוונת של השדות בשאילתה, תחומי-הבחירה (של ערכים רצויים) ושל סדר המיון.

סינון (Filter by) - סינון בחתכים שונים ומגוונים (סינן לפי כל שדה); מיון (Order by, Sort) - מגוון סוגים של מיון (מיון לפי כל שדה, מיון מסדר ראשון, שני ושלישי); קיבוץ (Group by) - מגוון סוגים של קיבוץ (כולל כותרת קבוצה ושורת סיכום לקבוצה); הצגה גרפית ולוח-מחוונים (Dashboard); יכולת להעמקת חקר (Drill down) לרמות פירוט מעמיקות יותר.

      - אפשרות להתמקד ממסך התצוגה (של תוצאות השאילתה) למסך הפעולה של יחידת מידע נבחרת, ללא צורך בפעולה נוספת ע"י המשתמש. אפשרות לחזור ממסך הפעולה למסך התצוגה לנקודת המוצא, המשך ההצגה והדפדוף של תוצאות השאילתה, מאותה נקודה.

      - אפשרות לשמירה של תוצאות השאילתה והדפסתן (במדפסת הרצויה ובמספר העותקים הרצוי) לפי בחירתו של המשתמש.

      - תמיכה בהצגה ובהפקה גרפית של תוצאות השאילתות והדוחות (כולל שליטה על הצורה הגרפית של הדוח).

      - יכולות להגדרת כותרות; יכולות סיכומים; יכולות עימוד מתקדמות.

      - דפדוף נוח בין תוצאות השאילתה.

      - אפשרות להצגת הפלט על-גבי מסך, מדפסת או כקובץ, לפי בחירתו של המשתמש.

      - אפשרות יצוא של נתונים ודוחות לקבצים בפורמטים מקובלים, כולל משלוח בדואר אלקטרוני והודעות SMS (מסרונים); המציע מתבקש לפרט את הפורמטים אליהם ניתן לייצא דוח.

      - יכולות לתזמון ולהרצה באצווה ובמקוון; ניהול ההפצה של דוחות.

    - מחולל דוחות

על המערכת המוצעת לכלול מחולל דוחות, שיאפשר הפקה ותצוגה של דוחות על-פי מגוון של חתכים ושדות, לפי בחירתו של המשתמש ולפי הפירוט המופיע בתת-הסעיף הקודם.

המציע מתבקש לתאר בפרוטרוט את מחולל הדוחות המוצע והאם הוא משולב כחלק אינטגרלי במערכת, שם היצרן, נציג מוסמך בישראל, את תכונותיו, את דרישות המיומנות, הנסיון והידע מן המשתמשים בו ואת הממשקים למשתמש.

הפירוט הנדרש יינתן במענה לתת-סעיף 3.6.1 להלן, תוך התיחסות לכל הדרישות, המפורטות באותו תת-סעיף.

    - דוחות נדרשים

המערכת תספק לפחות 25 (עשרים וחמישה) דוחות ושאילתות קבועים ומוכנים מראש עם אפשרויות עשירות לסינון ולמיון, במגוון היבטים של חתכים ושל מאפיינים.

להלן רשימה, חלקית ובלתי-ממצה, של הדוחות, שיידרשו כחלק בלתי-נפרד מן המערכת שתסופק.

      - דוח תוצאות לפי דוגמא.

      - דוח תוצאות לפי פרמטר למספר דוגמאות.

      - דוח תוצאות, כולל המרה ל PDF.

      - דוח בקרת איכות לשיטה.

      - דוח בקרת איכות למכשיר.

      - דוח תפוקה לפי עובד.

      - דוח תפוקה למכשיר.

      - דוח סטטוס דוגמאות לפי מכשיר./ שיטה.

      - דוח חריגים לשיטה.

      - דוח חריגים לתקן.

      - דוח השוואה לנתוני היסטוריים / עבר לפי מקום / אתר.

יודגש: הרשימה המחייבת של הדוחות, אשר יסופקו עם המערכת בהתאם לנדרש כאן, ושל התכולה של כל דוח ודוח תיקבע בשלב האפיון המפורט של המערכת. רשימת הדוחות ותכולתם יהוו חלק בלתי נפרד ממסכי האפיון, אשר יוגשו ע"י הספק לנציג הרשות לאישור, כבסיס למימושם של הדוחות, כחלק מן המערכת עבור רשות המים.

בתשובתו לתת-סעיף זה, המציע מתבקש לפרט את הדוחות המובנים במערכת המוצעת ואת המנגנונים להגדרה נוחה של דוחות ע"י המשתמשים, שאינם דווקא מומחים במערכות מידע (בהמשך לתאור של מחולל הדוחות, שבתת-הסעיף הקודם).

  - נפחים, עומסים וביצועים

    - מספר משתמשים, מספר מכשירים, מספר דוגמאות ומספר אנליזות בשנה

ראו את הרשום בתת-סעיף 2.1.3 לעיל בדבר הנפחים הנוכחיים (מספר המשמשים, מספר המכשירים, מספר דוגמאות המים בשנה ומספר האנליזות בשנה).

המערכת המוצעת חייבת לאפשר גידול של עד 100% בכל-אחד מן המאפיינים הללו, בטווח זמן של 5 (חמש) שנים, ללא פגיעה ברמת-השירות וללא מגבלות.

מטבע-הדברים, המעבדה פועלת באופן דינמי ועוקבת אחר ההתפחויות הטכנולוגיות והאסדרתיות (רגולוטיבית) בתחומי פעילותה. לפיכך המערכת המוצעת חייבת להיות גמישה וידידותית ביכולתה לקלוט מכשירים חדשים, תהליכים חדשים ודרישות אסדרתיות עדכניות. זאת, באופן בלתי-מוגבל.

    - ביצועים, אמינות, זמינות ושרידות

להלן תמצית הדרישות בתחומים הללו. המציע מתבקש לפרט את יכולותיה של המערכת המוצעת לעמוד בדרישות, הרשומות בטבלה 2.8.2 להלן.

המציע מתבקש לציין את הנתונים המייצגים של זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) וזמן ממוצע לתיקון תקלות (MTTR), בהתיחס למערכת בכללותה וליחידות-הקצה; זאת, בהתבסס על מערכות מהסוג המוצע בארגונים דומים.

טבלה 2.8.2: דרישות לגבי ביצועים, אמינות, זמינות ושרידות

| מס. | דרישה | עמידה בדרישה (כן, לא, חלקית) | פירוט ע"י המציע |
| --- | --- | --- | --- |
|  | פעולה רציפה ותקינה במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. |  |  |
|  | זמינות מערכת בשעור של 99% לפחות לאורך זמן, בכל המתקנים של רשות המים (כולל גישה באמצעות התחברות מרחוק למשתמשים מורשים [עבודה מהבית]). |  |  |
|  | זמני תגובה מהירים לפעולות השגרתיות של המערכת, לדוגמא (ב-4 השורות הבאות): |  |  |
|  | קליטת מקבץ של דוגמאות, ככל שהיא נעשית באופן ממוחשב - לא יותר מ-2 שניות. |  |  |
|  | קליטת מקבץ של דוגמאות, ככל שהיא נעשית באמצעות הזנה ידנית - לא יותר מ-10 שניות. |  |  |
|  | הזנה של מאפייני המקבץ - לא יותר מ-20 שניות. |  |  |
|  | הזנה של נתוני דגימות במקבץ- לא יותר מ-30 שניות. |  |  |
|  | קליטה ממוחשבת של נתוני הבדיקה ושל תוצאותיה ממכשיר האנליזה, רישומם בבסיס-הנתונים במעבדה והצגתם למשתמש - לא יותר מ-5 שניות לאחר תום הבדיקה ע"י המכשיר. |  |  |
|  | בהתיחס לרכיב לשליטה ולהזנה של נתונים למערכת המידע, לדוגמא (ב-2 השורות הבאות): |  |  |
|  | קיבוץ של נתונים מוכנים לקליטה לשם קבלת אישור מנהל להעברתם למערכת המידע - לא יותר מ-20 שניות. |  |  |
|  | עריכה של הנתונים המאושרים, בתצורה מתאימה לקליטה במערכת המידע - לא יותר מ-20 שניות. |  |  |
|  | שאילתה, שמקורה בבסיס-הנתונים באתר המרכזי של רשות המים - לא יותר מ-5 שניות |  |  |
|  | שאילתה כנ"ל, מאתר מרוחק של רשות המים - לא יותר מ-6 שניות. |  |  |
|  | עדכון של בסיס-הנתונים של המערכת באתר המרכזי של רשות המים - לא יותר מ-3 שניות |  |  |
|  | הקשת Enter או בחירה ע"י לחצן בעכבר - לא יותר משניה אחת |  |  |
|  | פתיחת חלון - לא יותר מ-4 שניות |  |  |
|  | זמני תגובה מהירים למשתמש, לדוגמא (בשורות הבאות): |  |  |
|  | איתור של נתוני בדיקה פרטנית לפי מאפייני הבדיקה והצגתם במסך - לא יותר מ-4 שניות. |  |  |
|  | הפקה של דוח ובו עד 200 רשומות פלט - לא יותר מ-60 שניות |  |  |

במענה לתת-סעיף זה, המציע מתבקש לפרט את הנדרש בטבלה 2.8.2 לעיל ולאשר, כי המערכת, המוצעת על-ידו, תוכל לעמוד בכל הדרישות לעיל.

    - גדלים של קבצים, נפחים

על המציע לפרט גדלים של קבצים ונפחים נדרשים במערכת המוצעת, על-בסיס הנתונים הכמותיים והיקפי-העבודה, המתוארים במפרט זה, תוך ציון אפשרויות להרחבה בעתיד. יש להביא בחשבון גידול של כ-100% בהיקף הפעילות, במהלך חמש השנים לאחר הכנסתה של המערכת לפעולה שוטפת.

  - ממשקים חיצוניים, יבוא ויצוא של נתונים

    - הדרישות לגבי יבוא ויצוא של נתונים מן המערכת המוצעת אל מערכת המידע המרכזית של רשות המים (המעמ"ר) רשומות באופן תמציתי בתת-סעיפים 2.3.2.4 ו-2.3.2.6 לעיל.

לתשומת-לב: מערכת המידע המרכזית (מעמ"ר) הנוכחית של רשות המים עתידה להיות מוחלפת בשנים הקרובות ע"י מערכת חדשה - מערכת האסדרה (מנת"א). לפיכך, בשלב ראשון, הפורמט ליבוא וליצוא של הנתונים ייקבע בעת האפיון המפורט של המערכת, מושא מכרז זה, בהתאם למאפיינים של מערכת המעמ"ר, כפי שיוכתבו ע"י רשות המים. בשלב מאוחר יותר, בעת המימוש של מערכת האסדרה החדשה (מנת"א), הפורמט יעודכן בהתאם, ככל שיהיה צורך בכך.

יובהר, כי הכוונה היא, בדרך-כלל, לממשקים אוטומטיים, בנוסף על יכולת ידנית ליבוא וליצוא של נתונים. כל-זאת, בהתאם להנחיות של נציג הרשות.

    - המציע מתבקש להביא בחשבון בהצעתו גם את הדרישה לאספקה של ממשק דיגיטלי מותאם סלולרי או מחשב-לוח, באמצעותו הדוגם יכול להזין מידע מן השטח (ראו תת-סעיף 2.3.2.9 לעיל).

    - המציע מתבקש לפרט את הכלים ואת היכולות הפונקציונליות של המערכת המוצעת בכל הקשור לממשקים מול מערכות חיצוניות לה.

  - הסבה של נתונים

הספק יידרש להסב את הנתונים, הקיימים והמנוהלים עתה בגליונות אלקטרוניים ממוחשבים ובמערכות ובכלים נלווים, כך שישמשו במערכת החדשה ויאפשרו המשך תקין, בכל הקשור לניהול, לטיפול, לבדיקות ולדיווח במעבדה ע"י המערכת החדשה המוצעת. במיוחד - יש להסב את הנתונים ההסטוריים של הבדיקות מן הגליונות האלקטרוניים הרלבנטיים, החל מיום 01/01/2020 ועד למועד העליה של המערכת החדשה לאויר.

    - האפיון והתכנון של ההסבה יתבצעו כחלק משלב האפיון המפורט של המערכת, כמוגדר בתת-סעיף 4.2.3.2 להלן ועליהם לכסות את כל הנדרש להסבה מלאה של המידע מן המערכת הנוכחית של רשות המים. במיוחד - יש להסב את הנתונים ההסטוריים של כל הבדיקות, במתכונת ובעומק, שיסוכמו במהלכו של האפיון המפורט.

    - הספק יעביר את תכנית ההסבה שתגובש לנציג הרשות לאישור. הספק יעדכן ויתקן את תכנית ההסבה בהתאם להנחיותיו של נציג הרשות, עד לקבלה של אישור סופי לתקפותה.

    - פעילויות ההסבה עצמן יתבצעו כחלק בלתי-נפרד משלב ההקמה של המערכת החדשה, כך שבעת העליה לאויר של המערכת החדשה, כל המידע יהיה משולב במערכת וזמין לשימוש מלא.

- פרק 3: טכנולוגיה

  - כללי

    - המערכת החדשה לניהול מעבדות, מושא מכרז זה, מיועדת להיות מאוחסנת ומתופעלת על-גבי ענן מחשוב ציבורי של ממשלת ישראל, במסגרתו של פרויקט "נימבוס" הממשלתי. ראו הרשום בענין זה בתת-סעיף 2.1.2.5 בגוף המכרז ובתת-סעיף 2.0.8 בנספח המקצועי הנוכחי. המערכת המוצעת נדרשת לשרת את המשתמשים באמצעות רשת התקשוב של הרשות (בכל האתרים של רשות המים ברחבי הארץ, ככל שהם מקושרים לרשת התקשוב של הרשות).

    - רשות המים תעמיד לרשותה של המערכת החדשה את כל התשתיות הנדרשות, ככל שמדובר בתשתיות באתרי הרשות, כולל שרתים, תשתית תקשורת, עמדות-עבודה, מדפסות וציוד קצה נוסף, חיבור לאינטרנט (כולל FireWall).

    - במסגרת הפרויקט, הספק יהיה אחראי להספקה ולהתקנה של כל הרכיבים הנרכשים, הקשורים ישירות למערכת המוצעת לניהול מעבדות - חומרה, אמצעי אבטחה, תוכנה וכו'. כל האמור, בהתיחס למימוש בתפישה של מחשוב ענן, במסגרתו של פרויקט "נימבוס" הממשלתי.

    - בכל אחד מהסעיפים להלן, מצוינים המפרטים של התשתית, כפי שתועמד ע"י רשות המים, ורשומות דרישות טכנולוגיות מן המערכת המוצעת (ככל שיש כאלה).

    - על הספק לדאוג להיבטי רישוי, הנדרשים עבור המערכת ועבור הישומון למכשירים ניידים של הדוגמים; כל הרשיונות ירשמו על-שמה של רשות המים וייכללו בעלות הקמת המערכת ובעלות התחזוקה השנתית.

    - בהתיחס לכל סעיף להלן, המציע מתבקש לאשר ולהתחייב, כי המערכת, המוצעת על-ידו, עומדת בכל הדרישות המחייבות, הרשומות באותו סעיף. המציע מתבקש להוסיף פירוט, ככל הנדרש בסעיף או כדי להבהיר את המוצע על-ידו.

    - בהתיחס לכל סעיף להלן, על המציע לציין מפורשות הן את דרישות המינימום והן את הדרישות המומלצות (המיטביות או המיוחדות) מבחינתו לגבי סוג הציוד, רכיבי התוכנה או התשתית, אשר יבטיחו פעולה תקינה של המערכת המוצעת, בהתאם לכל הדרישות של מכרז זה, ובמיוחד:

      - תמיכה בהיקף הפעילות של רשות המים ובאפשרויות הגידול הצפויות (מדרגיות, Scalability).

      - רמת-הביצועים הנדרשת.

      - תמיכה בדרישות לגבי אמינות, זמינות ותחזוקתיות (RAS -- Reliability, Availability, Serviceability) ולגבי שרידות והתאוששות מאסון, כמפורט בפרק 4 להלן.

      - תמיכה בדרישות לאבטחת מידע, כמפורט בסעיפים הרלבנטיים במפרט זה.

הערה: רשות המים לא תעמיד לרשותו של הספק אמצעים כלשהם, לבד ממשאבי המחשוב הדרושים, כפי שיידרשו לצורך הפרויקט ובהתאם לרשום בפרק זה (פרק 3).

  - ארכיטקטורה

על המציע לפרט בהצעתו את המידע הבא:

    - הארכיטקטורה המוצעת של הפתרון, כולל מוצרי מדף וכלים מתוצרת של צד ג', הכלולים בו.

    - אם המוצר המוצע מבוסס על פלטפורמת Web, יש לפרט את סוגי הדפדפנים הנתמכים, על גרסאותיהם העדכניות. דרישת מינימום בתחום זה - תמיכה בדפדפן MS-Internet Explorer 10 ומעלה.

    - מספר משתמשים אפשרי ויכולות של גידול ושל מדרגיות (Scalability).

  - חומרה ותוכנה בסיסית (מערכות הפעלה, תוכנות תשתית)

    - כללי

      - על המציע לפרט את רכיבי החומרה, בהתיחס להיבטים הבאים:

        - ישום המוצר.

        - הבטחה של ביצועים ושל שרידות ויתירות.

        - תחנות-עבודה.

      - המציע מתבקש לפרט את אופן המימוש להבטחה של אמינות, זמינות ושרידות גבוהות של המוצר; זאת - במענה לתת-סעיף 4.7.3 להלן.

      - כמו כן, על המציע לפרט אלו רכיבים או שרתים ניתנים להפעלה באופן וירטואלי ואלו חייבים לפעול על-גבי שרתים פיזיים (אם בכלל).

    - מערכות ההפעלה והתוכנות הבסיסיות הנדרשות

      - מערכת ההפעלה לשרתי הישומים תהיה MS-Windows Server 2012 ומעלה (64bit).

      - מערכת ההפעלה לשרתים של בסיסי-הנתונים תהיה MS-Windows Server 2012 ומעלה (64bit).

      - מערכת ההפעלה לעמדות-הקצה תהיה MS-Window10  ומעלה.

      - תוכנת MS-Office תהיה מגרסה 2016 ומעלה.

      - המערכת נדרשת לתמוך בכל סוגי הדפדפנים, המקובלים בשוק הישראלי, ולפחות ב-MS-Internet Explorer 10  ומעלה.

    - תאור של החומרה ושל התוכנה הבסיסית

המציע מתבקש לתאר בטבלה 3.2.3 להלן את הארכיטקטורה של החומרה ושל תוכנות התשתית, הנדרשות להתקנה ולתפעול תקינים ויעילים של המערכת המוצעת. הפירוט יכיל את כל הרכיבים, כולל תקשורת וציוד-קצה מיוחד (אם יש צורך בכך), הנדרשים לצורך מימושו של הפתרון.

אם המציע מבקש להציג מספר חלופות של ארכיטקטורה (באותו מחיר), יש להציג את כולן, כל אחת בטבלה נפרדת.

במענה לטבלה 3.2.3 להלן, המציע יפרט את הדרישות המינימליות של המערכת המוצעת ואת הארכיטקטורה, המומלצת על ידו. ככל שיש דרישות מיוחדות בתחום זה, יש לציין אותן כאן.

טבלה 3.2.3: דרישות לגבי החומרה ולגבי התוכנה הבסיסית

| מס. | מרכיב | פירוט לדרישה המינימלית | פירוט לגרסה, המוצעת ע"י המציע |
| --- | --- | --- | --- |
|  | תשתית סביבתית נדרשת (פיסית או וירטואלית) (ברשות המים מותקנת תשתית וירטואלית מסוג VMWare) |  |  |
|  | שרתים |  |  |
|  | חומרה מרכזית |  |  |
|  | מערכת לניהול בסיסי-נתונים (יש לציין סוג, גרסה ותת-גרסה). יש לאשר קיומם של: - כלים לטיוב נתונים. - כלים לבדיקת שלמות של נתונים (Data Integrity). |  |  |
|  | האם המערכת עובדת על גרסת 64bit? (אם כן, ציין כמה זמן ואצל אילו לקוחות) |  |  |
|  | מערכת הפעלה (יש לציין סוג, גרסה ותת-גרסה) |  |  |
|  | תמיכה בציוד היקפי - נא לפרט את סוגי הציוד, ככל שנדרש |  |  |
|  | נוסף (נא לפרט) |  |  |

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש.

    - תמיכה בבסיסי-נתונים (DBMS)

על המציע לפרט בהצעתו את המידע לגבי יכולותיה של המערכת המוצעת בתחום של ניהול בסיסי-נתונים, במתכונת של טבלה 3.2.4 להלן.

טבלה 3.2.4: יכולות בתחום הניהול של בסיסי-נתונים

| מס. | יכולת נדרשת | קיימת במוצר | אפשרית ע"י התאמה | דורשת פיתוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תמיכה בבסיסי-נתונים מתוצרתה של חב' Oracle, בגרסה 11G ומעלה. |  |  |  |
|  | תמיכה בבסיסי-נתונים SQL, מתוצרתה של חב' Microsoft, בגרסה 2008 R2 ומעלה. (יש לפרט, האם גרסת Standard מספקת או שיש צורך בגרסת Enterprise) |  |  |  |
|  | נוסף (נא לפרט) |  |  |  |

יודגש: המערכת המוצעת חייבת לתמוך באופן מלא לפחות באחד משני המוצרים לניהול של בסיסי-נתונים, הרשומים בשורות 1 ו-2 בטבלה 3.2.4 לעיל (היינו - ב-Oracle 11G או ב-MS-SQL Server ver. 2008R2).

על המציע להתחייב מפרשות, שכל רכיבי התשתית המוצעים יתמכו בכל גרסה עתידית של המערכות הנ"ל לניהול של בסיסי-נתונים; זאת, לא יאוחר מששה (6) חודשים ממועד ההכרזה ע"י היצרן על זמינות כללית בשוק של גרסה היצור המתקדמת.

בנוסף, המציע מתבקש לפרט בהצעתו כדלקמן:

      - אמצעי תשתית מובנים להתאוששות מתקלות חומרה ותוכנה בבסיס-הנתונים.

      - כלים ו-Best Practices, המסופקים ע"י התוכנה המוצעת לצורך שכפול של בסיס-נתונים לאתר חלופי, בעת הצורך.

  - אחסנת נתונים

יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.

  - ציוד-קצה (היקפי)

יש לפרט את הדרישות המיוחדות של המציע בהקשר זה, ככל שהן קיימות.

  - כלי פיתוח ותחזוקה

    - כלי הפיתוח

לא רלבנטי.

    - כלים לתפעול וליצור (תחזוקה)

במענה לטבלה 3.5.2 להלן, המציע מתבקש לפרט את כלי התפעול של המערכת המוצעת, במיוחד - ברמה של מנהל המערכת ובהדגשה של המנגנונים לגבוי ולשחזור, לניהול של המערכת ושל משתמשיה, לאיתור ולפתרון של תקלות ולתמיכה במשתמשים.

יש לפרט את כלי התחזוקה, אשר יעמדו לרשותם של מנהלי המערכת לצורך עדכון של נתונים בסיסיים, הגדרה של פרמטרים, הקצאת הרשאות וכל שאר הפעולות הרלבנטיות.

לכל כלי או רכיב במערכת, על המציע לציין האם מדובר ברכיב אינטגרלי במוצר המדף המוצע או בפיתוח יחודי, את המנגנונים לשילובו של הכלי במערכת, למי הכלי מיועד ומה ההכשרה הנדרשת להפעלתו.

טבלה 3.5.2: דרישות לגבי כלים לתפעול וליצור

| מס. | תחום | פונקציונליות נדרשת | שם הכלי, שם היצרן, גורם מתחזק (בארץ) | עמידה בדרישה (כן, לא, חלקית) | פירוט מטעם המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מנגנון לנעילה של רשומות (אם קיים במסגרת בסיס-הנתונים המוצע, יש לציין זאת) | המציע יפרט את המנגנון לנעילה של רשומות ושל נתונים, הקיים במערכת. |  |  |  |
|  | כלי לבקרה של אבטחת מידע | התראות על נסיונות גישה בלתי מורשים לעמדות-העבודה ולפרטי מידע במערכת. ניהול Log על כל הגישות למערכת ברמה של פריטי מידע שנקראו או שונו, בהתאם לדרישות אבטחת המידע, המפורטות להלן. |  |  |  |
|  | גבוי המערכת | גבוי המידע בשרתים ובעמדות (אם קיים). גבוי של הישום והרכיבים בו. |  |  |  |
|  | ניהול של משתמשים והרשאות | קליטה של משתמש. קביעת פרופיל של משתמש והרשאות בהתאם. ניהול מערכת של הרשאות והגדרות למשתמשים כמפורט להלן. קישור ל- Active Directory (AD). |  |  |  |
|  | כלי לניהול תצורה ולניהול ולהפצה של גרסאות תוכנה | הפצה של גרסאות תוכנה. ניהול של ההתקנות בשרתים ובעמדות-העבודה. ניהול של גרסאות תוכנה. |  |  |  |
|  | כלי לתזמון של ריצות (Scheduler) (אם קיים במסגרת בסיס-הנתונים המוצע, יש לציין זאת) |  |  |  |  |
|  | מילון נתונים | המערכת תכלול מילון נתונים ובו פירוט של הקבצים במערכת, של הטבלאות, של השדות ושל הקשרים בין הטבלאות. |  |  |  |

  - כלים למשתמש-קצה

    - מחולל דוחות ולוח מחוונים (Dashboard)

על המערכת לכלול מחולל דוחות אלפא-נומרי וגרפי למשתמש-הקצה. המציע מתבקש לפרט את המאפיינים של מחולל הדוחות המוצע, תוך התייחסות לנושאים הבאים:

- שם וגרסה.

- שם היצרן.

- נציג בארץ.

- מסדי-נתונים נתמכים.

- יכולת ביצוע של חישובים ושל עיבודים סטטיסטיים פנימיים.

- יכולת קישור עם כלים, המבצעים עיבודים סטטיסטיים.

- יכולת קישור עם מערכות של בינה עסקית (BI).

- רמות מיון.

- שליטה על כותרות ועל עריכת הדוח.

- יכולת הצגה של דוחות גרפיים.

- יכולת קישור לתוכנות MS-Office (למשל, ליצוא של דוחות ושל נתונים).

- נוחות השימוש וקלות ללימוד.

    - המציע מוזמן לפרט כלים נוספים, שיעמדו לרשותו של משתמש-קצה.

  - כלים בתחום של אבטחת מידע, ניהול של משתמשים והרשאות

המציע מתבקש לפרט את הכלים בתחום זה, המובנים במערכת המוצעת ואשר יעמדו לרשותו של מנהל המערכת ברשות המים, את יכולותיה של המערכת ואת ההגנה, אותה היא מספקת.

על המציע לפרט את תשובתו לפי תת-הסעיפים של סעיף 2.5.2 לעיל.

  - ניהול תצורה, ברמה של הספק

במענה לסעיף זה, על המציע להתחייב לעמוד בכל הדרישות להלן.

    - שמירה על גרסה אחידה

בכל עת, גרסת המערכת תהיה זהה בכל המתקנים של רשות המים ואצל כל המשתמשים.

הארכיטקטורה של המערכת תתמוך בביצוע התאמות (קסטומיזציה) ברמת הארגון, אשר לא ישפיעו על תצורתה הבסיסית של המערכת.

    - שדרוג גרסאות, תאימות בין גרסאות

      - שדרוג גרסאות

המציע מתבקש לפרט את אופן הניהול של גרסאות עתידיות (שיפורים ושינויים) ואופן התקנתן. בתוך כך, שינויים ושיפורים, אשר ינוהלו במוצר, יועברו לידי רשות המים במסגרת עדכוני גרסאות.

המציע מתבקש לפרט את התדירות הממוצעת אצלו לשדרוג של גרסאות במערכת. כן יש לפרט מה משך הזמן הממוצע, הנדרש ללקוח לביצוע של שדרוג גרסה (בהתחשב בהתאמות, שבוצעו עבורו).

העלאת גרסאות של המערכת אצל רשות המים תבוצע בתדירות נמוכה (תדירות מייצגת - אחת לשנה ולא בפרקי זמן קצרים יותר); זאת, על מנת לשמור על יציבותה של המערכת.

על המערכת המוצעת לאפשר תיקון באגים והכנסה של שינויים דחופים ע"י הרצה של טלאים (Patches), ללא שדרוג של גרסה.

בכל שדרוג של גרסה או הרצה של טלאי כאמור, הספק ימסור לרשות המים מסמך, המפרט את העדכונים, הכלולים בגרסה או בטלאי.

      - תאימות קדימה

המציע נדרש להתחייב, כי, בעת שדרוג של גרסאות, יישמרו במלואם וללא שינוי כל הפיתוחים, ההתאמות, הממשקים, הנתונים וכיוצא-באלה, אשר בוצעו במערכת עבור רשות המים.

      - תאימות לאחור

פיתוח והכנסה לפעולה של גרסה חדשה של המערכת לא יחייבו את רשות המים לשדרג את הגרסה, אותה הרשות מפעילה.

הספק יודיע לרשות המים על זמינותה של כל גרסה חדשה והרשות היא שתחליט, מתי ובאיזה אופן השדרוג יבוצע.

      - שמירה על תיעוד עדכני

על הספק לשמור על עדכניות מלאה של כל רכיבי התיעוד של המערכת, כך שהם ישקפו באופן מלא, מדויק ושוטף את המערכת, המשמשת את רשות המים, בכל נקודת זמן. הדבר תקף, במיוחד, גם לגבי התיעוד של תוכנת המערכת עצמה (תיעוד של קוד המקור).

בהמשך לאמור בתת-סעיף 3.8.2.1 לעיל, על הספק למסור לרשות המים את מסמכי התיעוד המעודכנים, לפי הענין, מיד עם הביצוע של עדכון כלשהו במערכת.

ראו, בהקשר זה, גם את הרשום בסעיף 4.4 (תיעוד) להלן.

      - תאימות לעדכונים של תוכנות תשתית ושל מערכות הפעלה

המציע מתבקש להתחייב להתאים את המערכת המוצעת לכל עדכון של מערכת ההפעלה ושל תוכנות תשתית אחרות, הנדרשות לצורך תפעול המערכת. התחייבות זו מתיחסת הן לגרסאות חדשות והן לעדכוני תוכנה ברמה של טלאים (Patches). כל האמור כאן יתבצע תוך זמן סביר לאחר ההכרזה על זמינותם לציבור של הגרסאות או העדכונים החדשים.

      - תאימות לאחור לגרסאות של תוכנות תשתית ושל מערכות הפעלה

המציע מתבקש להתחייב, שהמערכת המוצעת תעבוד באופן תקין ויעיל עם תוכנות תשתית ועם מערכת הפעלה, אשר יהוו את התשתית למערכת ממועד הקמתה ברשות המים ולמשך לפחות 3 שנים, אף אם תוכרז גרסה מעודכנת של תוכנת התשתית או של מערכת ההפעלה. במשך תקופה זו, הספק יהיה חייב לתמוך במערכת במצב זה וכן להמשיך לפתח אותה ללא מחוייבות כלשהי מצידה של רשות המים לבצע את השדרוג של תוכנת התשתית או של מערכת ההפעלה.

בכל עת, שרשות המים תשדרג את תוכנת התשתית או את מערכת ההפעלה במערך המחשוב שלה, הספק יהיה חייב לתמוך בגרסה המשודרגת למשך 3 שנים לפחות.

התחייבות זו מתיחסת הן לגרסאות חדשות והן לעדכוני תוכנה ברמה של טלאים (Patches).

- פרק 4: מימוש

  - כללי

הספק הנבחר יהיה אחראי למימושה המלא ולהכנסתה לפעולה של המערכת המוצעת, ובין השאר:

- הגדרת דרישות ואפיון מפורט לקביעת הרכיבים של המערכת החדשה.

- הגדרה של תהליכי-העבודה עם המערכת.

- עיצוב המערכת והתאמתה לדרישות של הרשות, ביצוע של מבחני-קבלה ותיקונים, עד להעמדתה לרשות הארגון לשימוש תפעולי שוטף.

- בניה של תשתית נתונים בבסיס-הנתונים.

- יבוא של כל הנתונים מהמערכות הקיימות.

- בניה של הממשקים.

- התקנת המערכת בסביבת הבדיקות ולאחר מכן בסביבת היצור.

- הדרכה והטמעה.

- תיעוד.

- שירותי תמיכה ותחזוקה.

  - גורמים מעורבים

    - ניהול הפרויקט ומימושו

      - רפרנטים

נציגי רשות המים יעקבו אחר תכנון ומימוש אל מול מנהל הפרויקט מטעם הספק.

      - נציג רשות המים

נציג רשות המים - כמוגדר בתת-סעיף 2.3.2 במכרז.

      - מנהל פרויקט מטעם הספק

מנהל פרויקט - כמוגדר בתת-סעיף 2.2.1 במכרז.

      - תאום ושיתוף-פעולה

נציג הרשות ומנהל הפרויקט מטעם הספק יפעלו במשותף ותוך שיתוף-פעולה למימושו של הפרויקט.

שני גורמים אלה יעקבו אחר הביצוע השוטף והתקין של הפרויקט, כולל עמידה בלוחות-זמנים, בתכנית-העבודה, בתקציב, במסירת תוצרים וכדומה. הם גם יטפלו בפתרון של בעיות שוטפות, בקביעה של סדרי-עדיפות לביצוע משימות, בבקשות לשינויים ולתוספות ובכל הכרוך בביצועו של הפרויקט.

גורמים אלה יתכנסו באופן סדיר לישיבות מעקב פורמליות (אחת לשבועיים לפחות, או בתדירות רצויה אחרת, שתיקבע בעת הכניסה לפרויקט). מנהל הפרויקט יכין דוח מצב לקראת כל ישיבה. המתכונת של דוח המצב תיקבע ע"י רשות המים, תוך התיעצות עם הספק ותכלול, לפחות, תרשים גאנט עדכני ודיווח סטטוס על מידת-העמידה במשימות.

סוגיות מהותיות, אשר לא תיפתרנה ברמה זו, יובאו לדיון ולהחלטה של מנהל האגף לטכנולוגיות דיגיטליות ולמידע ברשות המים (בהתאם למידת הדחיפות שלהן).

      - צוות מקצועי מטעם הספק

בנוסף על מנהל הפרויקט, על הספק להעמיד צוות מקצועי מנוסה ובעל ידע מתאים לביצוע הפרויקט, כמוגדר בסעיף 2.2.2 במכרז.

  - פיתוח כולל של המערכת - תכנית-עבודה

    - סוג הפתרון הנדרש

      - תינתן עדיפות למערכת, המבוססת על מוצר תוכנה קיים, המכסה את הפונקציונליות הנדרשת במכרז זה במידה מירבית, כך שלא יהיה צורך בהתאמות נרחבות ומשמעותיות מאד, כדי לענות על הצרכים.

על המערכת המוצעת להיות בעלת תאימות מלאה ומושלמת הן לעברית והן אנגלית. המוצר יותאם על-ידי הספק לפעילויות השונות של רשות המים, כמוגדר במפרט זה וכפי שיושלם בשלב של הגדרת הדרישות והאפיון המפורט.

      - במסגרת הפרויקט, הספק יהיה אחראי להספקה ולהתקנה של כל הרכיבים הנרכשים, הקשורים ישירות למערכת המוצעת לניהול מעבדות - חומרה, אמצעי אבטחה, תוכנה וכיוצא-בזה. כמו-כן, הספק יהיה אחראי לאפיון כולל ולאפיון מפורט לפי דרישות הרשות, להתאמתה של המערכת לצרכים של רשות המים, לבניה של ממשקים למערכות אחרות, להקמה של המערכת ולפריסתה ברשות המים, להדרכה של המשתמשים השונים ולתמיכה בתהליך ההטמעה (ראו פירוט של השלבים ושל תכולתם בתת-סעיף 4.2.3 להלן).

      - פרויקט המימוש הכוללני יתבצע באחריותו המוחלטת והבלעדית של ספק ראשי אחד, אשר ישמש כגורם האחראי לעמידה בכל היעדים של הפרויקט ולביצוע מוצלח של כל הפעילויות בו. הספק הראשי יהיה רשאי לשלב בפרויקט קבלני-משנה, בעלי התמחויות או יכולות מיוחדות, תוך אישור מראש ובכתב מרשות המים.

      - הקמתה של המערכת, על כל שלביה, תתבצע תוך הפרעה מינימלית לעבודה השוטפת של רשות המים בכלל ושל הגורמים המעורבים, בפרט.

      - בשלב התחזוקה, השירותים יכללו: תמיכה שוטפת, כולל דלפק-סיוע, עדכון של גרסאות וביצוע של התאמות שונות (שיפורים ושינויים), לפי דרישות של רשות המים.

    - הקמה בשלבים

במסגרת האמור לעיל, המערכת תוקם בשלבים, כמפורט להלן, ולפי כל האמור בפרק 3 במפרט זה. שלבים אלה באים להבטיח את היכולת להתחלה מוקדמת, ככל האפשר, של התנסות בתפישת המערכת ובאופן השימוש בה. זאת, כדי שניתן יהיה להפיק לקחים מן המימוש הראשוני וליישם אותם בשלבים המתקדמים של המימוש הכולל.

    - שלבים ראשיים של המימוש

פרויקט המימוש יכלול את השלבים הבאים:

      - שלב מקדמי: הערכות לביצוע הפרויקט.

מיד עם קבלתו של צו התחלת עבודה מרשות המים (להלן: "מועד ההתחלה של הפרויקט"), על הספק לבצע את הפעילויות הנדרשות כדי שיהיה מוכן להתחיל את שלבי המימוש של הפרויקט (הרשומים להלן).

התוצר הנדרש: צוות מאויש במלואו ומוכן לכניסה לביצוע הפרויקט.

תאריך-יעד: ההערכות תסתיים תוך 2 (שני) שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט.

      - שלב א': הגדרת דרישות ואפיון מפורט של המערכת עבור רשות המים.

הספק יקיים דיונים עם אנשי-מקצוע רלבנטיים ברשות המים, יבחן מסמכים ומערכות ישומיות רלבנטיות, יגדיר את הדרישות ואת הצרכים של רשות המים מן המערכת ויכין מסמך אפיון מפורט של המערכת שתסופק, אשר יגדיר את כל הנדרש.

מסמך האפיון יוגש לנציג הרשות, אשר יבחן את המסמך (יחד עם גורמים נוספים ברשות המים, בהתאם לתחומי-המומחיות ולתחומי-האחריות הנדרשים) ויקיים ישיבות לבקרת-אפיון (DR -- Design Review), בהן הספק יציג את עיקרי האפיון. נציג הרשות יעביר את הערותיה של הרשות לספק. הספק יתקן את המסמך בהתאם, ותהליך זה יחזור על עצמו עד להשלמתו של מסמך אפיון מפורט כולל, לשביעות-רצונו המלא של נציג הרשות, ועד לקבלת אישורו.

התוצר הנדרש: אפיון מפורט של המערכת, אשר תספק לרשות המים את המגוון הפונקציונלי המלא ואת היכולות המלאות, כנדרש במכרז זה.

תאריך-יעד: שלב זה יושלם תוך 8 (שמונה) שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט.

      - שלב ב': עיצוב ובניה והשלמה של המערכת.

התאמתה של המערכת תתבצע בהתאם למסמך האפיון המפורט הנ"ל, כפי שיאושר ע"י נציג הרשות.

הערה: במהלכו של שלב זה, הספק יציג לרשות המים (לפי דרישה של נציג הרשות) תוצרי-בינים של העיצוב והבניה. רשות המים תמסור הערות והנחיות לגבי תוצרי-בינים אלה, ככל שיהיה צורך בכך, ועל הספק לבצע את התיקונים הנדרשים לפיהן, תוך כדי מהלך העיצוב והבניה וללא דחוי.

לאחר השלמתו של תהליך הפיתוח בשלב זה, כולל מבדקים ומבחני-קבלה ברמת הספק (כולל מסמכי STP, STD, STR), המערכת תותקן בסביבת בדיקות ותימסר לרשות המים לצורך ביצוע של מבחני-קבלה ברמת הלקוח (בכפוף לקבלה של אישור בכתב מנציג הרשות על המסירה).

התוצר הנדרש: התאמה מלאה של המערכת, הגשה של מסמכי הבדיקות וביצוע של בדיקות המסירה, מסירה של מערכת מוכנה לבדיקות קבלה ע"י רשות המים.

תאריך-יעד: שלב זה יושלם תוך 14 (ארבעה-עשר) שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט.

      - שלב ג': הרצה של מבחני קבלה ע"י רשות המים, ביצוע של כל התיקונים הנדרשים ע"י הספק והעלאה של המערכת לאויר לנסיון.

רשות המים תבצע מבחני קבלה למערכת, בהתאם לשיקול-דעתה הבלעדי, והספק יסייע בביצועם, באופן מלא, תוך ליווי של המשתמשים בבדיקות ומענה לשאלות וכיוצא-בזה. הספק יתקן וישלים את כל הנדרש, בהתאם להערותיה של רשות המים (במספר סבבים, ככל שיידרשו), עד להשלמתה של מערכת תקינה, לשביעות-רצונה של הרשות ועד לקבלת אישור מנציג הרשות להשלמתו של שלב זה ולהעלאתה של המערכת לאויר. בהקשר זה, ראו את הרשום בענין של מבחני-קבלה, בתת-סעיף 4.7.1 להלן.

לאחר קבלתו של האישור האמור מנציג הרשות, הספק יתקין את המערכת, לצרכי נסוי, לשימושם של כל המעורבים בתהליכים לניהול, לטיפול ולביצוע של מכלול הפעילויות במעבדה.

המערכת תתופעל במתכונת נסיונית לבדיקת התקינות שלה עד לאחר ההשלמה של כל הפעילויות הנדרשות ושל הבקרה עליהן.

המטרה תהיה שימוש תפעולי מלא (אם כי במתכונת של נסוי), שוטף ואינטנסיבי במערכת ע"י אנשי-המקצוע, הנוגעים בדבר, שיבצעו את הפעילויות המקצועיות והניהוליות הרלבנטיות והיום-יומיות שלהם באמצעותה. זאת, כדי לבחון את היכולות, את רמת-המענה ואת מידת-הכיסוי של מכלול הדרישות הפונקציונליות והתפעוליות של המשתמשים בכל הרבדים. במיוחד, ייבדקו ההיבטים של ידידותיות, נוחות שימוש וממשקים ברורים ומובנים למשתמש, מחד-גיסא, ורמת היעילות של המערכת, מאידך-גיסא.

התוצר הנדרש: ליווי של בדיקות הקבלה וסיוע, ביצוע של כל התיקונים הנדרשים (בשלב של מבחני הקבלה, כולל התקנות חוזרות ונדרשות בסביבת הבדיקות), אישור הלקוח למערכת שהוקמה והעלאה לסביבת הייצור לנסיון, ביצוע של כל התיקונים ושל כל ההתאמות, שיידרשו ע"י רשות המים במהלכה של תקופת הנסיון, הכנה של מדריך למשתמש.

תאריך-יעד: שלב זה יושלם תוך 18 (שמונה-עשר) שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט.

      - שלב ד': פריסה של המערכת במעבדה ובמשרד הראשי של רשות המים לשימוש תפעולי מלא (מערכת לייצור), כולל הדרכה והטמעה ביחידות הללו.

הספק יתקין את המערכת לשימושם של כל המעורבים בתהליכים במעבדה ובהנהלת הרשות - לניהול, לטיפול, לביצוע בדיקות, לדיווח ולאסדרה.

הספק ידריך את המשתמשים ויפעל להטמעה של המערכת אצלם, בהתאם לתכנית ההדרכה וההטמעה, שתוצע על-ידו וכפי שתאושר ע"י רשות המים. בהקשר זה, ראו את הרשום בענין של הדרכה והטמעה, בתת-סעיף 4.6.1 להלן.

שלב זה יכלול גם מימוש של הממשקים הנדרשים למערכות הקשורות וביצוע של ההסבות הנדרשות, תוך בחינה של הפונקציונליות והישימות שלהם.

המטרה תהיה שימוש תפעולי מלא, שוטף ואינטנסיבי במערכת ע"י אנשי-המקצוע.

התוצר הנדרש: התקנת המערכת בסביבת הייצור, הגדרת המשתמשים והתאמת המערכת למשתמשים, ביצוע של הסבת הנתונים, הכנה של חומרי הדרכה, ביצוע הדרכה והטמעה למשתמשים. שלב זה יסתיים לאחר שנציג הרשות יאשר בכתב קבלה של המערכת לייצור ומעבר לתקופת האחריות.

תאריך-יעד: שלב זה יושלם תוך 21 (עשרים ואחד) שבועות ממועד ההתחלה של הפרויקט.

      - שלב ההשלמות וההתאמות, יבוצע לפי הצורך ובהתאם להנחיות של הרשות, הן במקביל לשלבים המתקדמים של הפרויקט, הן במהלך תקופת האחריות.

התוצר הנדרש: הטמעה של ההשלמות וההתאמות שתידרשנה במערכת.

תאריך-יעד: מדובר בפעילות שוטפת, לפי הצורך ולפי הדרישות של רשות המים.

    - פרויקט ההקמה

      - כאמור לעיל, על הספק להתחיל בביצוע הפרויקט מיד עם קבלתו של צו התחלת עבודה מרשות המים. פרויקט ההקמה של המערכת יתבצע במתכונת הדרגתית, בהתאם לשלבים וללוח-הזמנים, המוגדרים בתת-סעיף 4.2.3 לעיל.

      - במסגרת ההצעה, יש להציג תכנית-עבודה מפורטת, מעשית ובת-ביצוע למימוש הפרויקט במועד (כולל תרשימי GANTT) ולפרט בה את שלבי-העבודה ואת אופן ביצועם, כולל לוח-זמנים והיקף כח-האדם, שיוקצה לפרויקט. על המציע להראות בנוסף כיצד לוח-זמנים זה משתלב בתפוקות ובתוצרים הנדרשים ממנו ובמועדים הקבועים לאבני-הדרך. המציע נדרש להתחייב מפורשות לעמידה בלוח-הזמנים שיוצע, על כל שלבי-המימוש של הפרויקט.

      - בתכנית-העבודה, שתימסר במסגרת ההצעה, יש לפרט את השלבים השונים בהקמת המערכת ואת משכם המשוער, תוך התייחסות לנקודות העיקריות הבאות לפחות:

        - אפיון מפורט של צרכי המשתמשים והגדרת דרישות מהמערכת.

        - הגדרה של תהליכי-העבודה עם המערכת.

        - עיצוב והתאמה של המערכת לדרישות הרשות והגדרה של הפרמטרים השונים.

        - בנייה של תשתית נתונים בבסיס-הנתונים וקישוריות למערכות הרשות.

        - התקנה, כפי שהוגדר לעיל.

        - ביצוע של מבחני-קבלה ושל תיקונים, עד להעמדה של מערכת תקינה, הן ע"י הספק, הן ע"י המשתמשים.

        - הכנה של חומרים וביצוע הדרכה והטמעה בכל שלב.

        - שלד של פרק ניהול-סיכונים, בו יתוארו הסיכונים העיקריים, העלולים למנוע השלמה של הפרויקט במועד או אף להביאו לכדי כשלון, ותוצענה דרכים עקרוניות למניעתם או להסרתם של הסיכונים האפשריים. המציע מתבקש להתחייב, כי, אם ייבחר כספק, הוא יעדכן וירחיב את פרק ניהול-הסיכונים בעת הכניסה לפרויקט המימוש של המערכת וכי יממש באופן מלא את התכנית לניהול-הסיכונים ויעדכן אותה לאורך כל מחזור-החיים של הפרויקט.

      - עם חתימת ההסכם, ייבנה לוח-זמנים מפורט של כל מרכיבי המערכת בחלוקה לפי שלבים ואבני-דרך. לוח-הזמנים יאושר ע"י הרשות ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות ועמידה ביעדים.

      - מדי תקופה, יערכו דיונים למעקב התקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט להציג פעולות מתקנות לשם סגירת הפערים ולבצע אותן.

הערה: לוח-הזמנים לפרויקט כולו כולל, בנוסף על שלב ההקמה, גם תקופת אחריות בת שנה קלנדרית אחת, כרשום בתת-סעיף 4.7.4 להלן. בנוסף, ההתקשרות כוללת אפשרות לתוספת של עד 9 שנים של תחזוקה שנתית מעבר לתקופת האחריות, בהתאם לשיקול-דעתה הבלעדי של רשות המים.

יובהר, כי השלמתה של כל אבן-דרך וקבלת אישורה של נציג הרשות לכך, מהווים תנאי לתשלום החלק היחסי של התמורה לאותה אבן-דרך.

  - תפעול שוטף

    - ההפעלה השוטפת של המערכת, במישור היישומי, תבוצע ע"י המשתמשים. המשתמשים יודרכו ויוכשרו בעבודה עם המערכת ע"י הספק בהתאם לתכנית-ההדרכה, שתוצע ע"י המציע וכפי שתאושר ע"י רשות המים. הספק יידרש לבצע את ההדרכה וההטמעה ברמה כזו, שהמשתמשים ברשות יוכלו לבצע את כל הפעילויות הישומיות שלהם ללא צורך בסיוע או בתמיכה מיוחדים ע"י אנשי הספק.

    - הספק יפעיל מרכז תמיכה, שישרת את המשתמשים לצורך תמיכה שוטפת בתפעולה של המערכת, כמפורט בסעיף 4.5 להלן.

    - במסגרת ההתייחסות בהצעה לסעיף זה, המציע נדרש לפרט את המתכונת המוצעת, מבחינתו, למימוש ולתפעול של המערכת, תוך התייחסות מלאה, בין-השאר, לנקודות הבאות:

      - דרישות טכנולוגיות (כרשום בפרק 3 [טכנולוגיה] לעיל ובמסגרת המענה לאותו פרק).

      - המטלות הצפויות ממנהל המערכת מטעם הרשות ואת היקף-העבודה הנדרש ממנו (הן בעת ההקמה וההכנסה לפעולה והן במהלך התפעול השוטף).

      - המתכונת המוצעת למתן שירות ותחזוקה למערכת על-ידו, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 4.5 להלן.

  - תיעוד

    - כללי

הספק יספק לרשות המים את התיעוד הבא:

      - תיעוד טכני לכל הרכיבים, שישולבו במערכת, הן מוצרים של ספקי תוכנה אחרים (מוצרים של צד ג') והן של הרכיבים ושל תת-המערכות, שיפותחו ע"י הספק עבור רשות המים, כחלק מן המערכת הכוללת, מושא מכרז זה.

      - תיעוד של הפרויקט ושל תוכנת המערכת (קוד המקור), כמפורט בתת-סעיף 4.4.2 להלן.

      - מדריך למשתמש, מדריך למנהל המערכת ומדריך לצוות התשתיות, כמפורט בתת-סעיף 4.4.3 להלן.

התיעוד יעודכן ע"י הספק לאורך כל חיי-המערכת, בהתאם לנסיבות המשתנות ולצורך. התיעוד יהיה מפורט ברמה מספקת, אשר תאפשר העברה של התחזוקה והתפעול של המערכת לידיה של רשות המים עצמה או לידיו של כל גורם אחר, מטעמה של רשות המים (בהתאם להחלטתה של רשות המים).

במענה לסעיף זה, המציע נדרש להתחייב לאספקה של כל התיעוד, הנדרש לעיל, ולשמור על עדכניותו. המציע רשאי להוסיף על רשימת התיעוד הנדרשת.

    - תיעוד של הפרויקט ושל רכיבי המערכת

להלן יובא פירוט של התיעוד, הנדרש מהספק בשלבי היישום השונים. התיעוד יהיה בשפה העברית ובהתאם לפירוט שלהלן.

על הספק לפרט את תכולת התיעוד שיימסר (כל פריט של תיעוד יועבר לגורמים הרלבנטיים ברשות לאישור). כל מסמכי התיעוד יתוחזקו באופן שוטף ע"י הספק; מהדורות חדשות ועדכניות תימסרנה לרשות לאחר כל שינוי משמעותי או מהותי של המערכת או לפי דרישה של הרשות. הקביעה, האם מדובר בשינוי מהותי או משמעותי, מסורה לשיקול-דעתו הבלעדי של נציג הרשות.

טבלה 4.4.2: תיעוד נדרש של הפרויקט ושל תוכנת המערכת

| מס. | תיעוד נדרש | הערות |
| --- | --- | --- |
|  | תכנית-עבודה מפורטת ממוחשבת. | תוגש תוך שבועים ממועד תחילת הפרויקט ותיעודכן באופן שוטף. |
|  | מסמך אפיון מפורט. | יוגש לקראת סיומו של שלב א' לעיל (תת-סעיף 4.2.3.1). |
|  | תכנית הסבה. | תוגש יחד עם מסמך האפיון המפורט. |
|  | תיק עיצוב מפורט, הכולל תהליכים, רכיבים ואופני-מימוש. | יוגש בהתאם לתכנית-העבודה, במהלכו של שלב ב' לעיל (תת-סעיף 4.2.3.2). |
|  | הצעה מפורטת לתכנית של מבחני קבלה (ראו סעיף 4.7 להלן). | תוגש במועד ההגשה של תיק העיצוב המפורט. |
|  | תכנית הדרכה והטמעה. | תוגש במועד ההגשה של תיק העיצוב המפורט. |
|  | תיעוד תפעולי של המערכת (מדריכים למשתמש, למנהל המערכת, לצוות התשתיות). | יוגשו לקראת הכניסה להטמעה. |
|  | תיקי תפעול, לרבות נוהלי תפעול למרכיבי תשתית, נוהלי גבויים, נוהלי התאוששות מתקלות ומאסון וכו'. | יוגשו לקראת הכניסה להטמעה. |
|  | תיק אבטחה, לרבות נוהל של אבטחת נתונים, נוהל למתן הרשאות, נוהל של אבטחה פיזית וכו'. | יוגש לקראת הכניסה להטמעה. |
|  | תיעוד טכני מפורט של כל רכיבי המערכת, כולל קוד המקור, ברמה, שתאפשר תחזוקה ותפעול של המערכת ע"י רשות המים עצמה או ע"י גורם אחר מטעמה. | גרסה עדכנית ראשונה, עם העליה לאויר. גרסאות עדכניות, בכל נקודת זמן, בה יוכנסו שינויים או עדכונים למערכת (שדרוג גרסאות; או תיקון באגים; או הכנסה של שינויים דחופים, ללא שדרוג של גרסה). |
|  | דוחות על התקדמות הפרויקט. | יוגשו לנציג הרשות במועדי-בקרה שייקבעו. |

    - מדריכים למשתמש, למנהל המערכת ולצוות התשתיות

      - המערכת תלווה במדריך מפורט למשתמש, בשפה העברית. המדריך יכיל הסברים לפי נושאים (User Manual) ומדריך הפעלה (User Guide) "צעד אחר צעד" ותיאור של המקשים הפונקציונליים, ה-Icons וכו'. בנוסף לעותקים המודפסים של המדריך, ישולב המדריך למשתמש בתוכנה הישומית ויאוחזר ע"י שימוש בפונקצית עזרה (Help). המערכת תתמוך באיתור לפי נושאים, לפי מילות מפתח ולפי המסך, השדה והודעת שגיאה, בהן המשתמש נתקל (Context Sensitive Help).

      - יש לספק מדריך למנהל המערכת, בשפה העברית. המדריך יפרט את כל הנדרש לניהול שוטף של המערכת, כפי שתותקן ברשות המים, תוך התייחסות לכל הפונקציות העומדות לרשותו של מנהל המערכת, כגון: קביעה של פרמטרים, הגדרה של משתמשים ומתן הרשאות, התגברות על תקלות (Trouble Shooting) וכו'.

      - יש לספק מדריך לצוות התשתיות, בשפה העברית. המדריך יפרט את כל הנדרש לתפעול שוטף של המערכת, כחלק אינטגרלי מהמערכות ברשות. המדריך יתייחס לפעולת תחזוקה שונות, הנדרשות במערכת, כגון: ביצוע של גיבוי ושחזור, הורדה מסודרת של המערכת במקרה הצורך, התקנה מחדש של המערכת (כולה או רכיבים ממנה), התגברות על תקלות (Trouble Shooting) וכיוצא-בזה.

  - שירות ותחזוקה

    - המציע מתבקש לפרט את המתכונת המוצעת על-ידו למתן שירות ותחזוקה (לרבות עדכון גרסאות), הן במשך תקופת האחריות, הן לאחר מכן (ככל שתמומש זכות הברירה ע"י הרשות).

    - אם יתגלו כשלים משמעותיים במערכות דומות של היצרן (ככל שמדובר במערכת, המבוססת על מוצר מדף), על הספק להודיע על כך מיד לנציג הרשות, להציע הליכים לטיפול ולבצע אותם. התחייבות זו של הספק תחול לאורך כל תקופת ההתקשרות ותיכלל במסגרת האחריות או התחזוקה השוטפת, ללא תשלום (מעבר לדמי-התחזוקה, בשנים הרלבנטיות).

    - שעות השירות

בימים א' - ה', משעה 07:30 עד שעה 17:00.

    - רמת-שירות

      - הגדרות - סוגי תקלות

        - תקלה קריטית: תקלה, המשביתה את המערכת בכללותה ואינה מאפשרת עבודה עמה כלל, או משביתה קבוצה של משתמשים ואינה מאפשרת את עבודתם במערכת.

        - תקלה גבוהה: תקלה, הגורמת לאבדן של מידע במערכת, או כזו, שאינה מאפשרת למשתמש להשלים תהליך שלם באמצעות המערכת.

        - תקלה בינונית: דומה לתקלה גבוהה, אך המערכת מאפשרת דרך סבירה לשמירה על המידע או השלמה של התהליך השלם באמצעות מעקפים מובנים וסבירים.

או תקלה, שסדר הפעולות הנדרש מהמשתמש אינו טוב: לא אינטואיטיבי, מסורבל, מבלבל, גדוש מדי וכדומה.

או תקלות בממשק הגרפי (GUI): לא אינטואיטיבי, טקסט או נתונים קשים לקריאה או חתוכים, שגיאות כתיב, שגיאות דקדוק בולטות, שגיאות גרפיות צורמות במיוחד, וכדומה.

        - תקלה נמוכה: תקלה בתצוגות, במסכים או בגישה לנתונים, אך ללא אבדן מידע.

      - מובהר, כי סיווג התקלה כאמור לעיל, ייעשה ע"י נציג הרשות עפ"י שיקול-דעתו המוחלט והבלעדי.

      - על הספק לדאוג שהמערכת תהיה זמינה לעבודה במשך 99% מהזמן.

      - בכל מקרה של תקלה קריטית או גבוהה, זמן ההשמשה של המערכת לפעולה מלאה ותקינה לא יעלה על 48 (ארבעים ושמונה) שעות, ממועד מסירת ההודעה על התקלה; אם התקלה נמשכת למעלה מ-48 שעות, על הספק לבצע עקיפה של התקלה, כדי שתהיה אפשרות מעשית להמשיך לעבוד עם המערכת באופן מלא. עם-זאת, רשות המים רשאית לאשר בכתב משך זמן ארוך יותר לטיפול בתקלה.

      - זמן ההשמשה של יחידות במערכת במקרה של תקלה ברמה בינונית או נמוכה יעמוד על 96 (תשעים ושש) שעות, לכל היותר. אם התקלה נמשכת למעלה מ-96 שעות, על הספק להעמיד מערכת חלופית או לבצע עקיפה של התקלה, כדי שתהיה אפשרות מעשית להמשיך ולבצע את העבודה באופן תקין.

      - בעת העליה לאוויר, בהתאם לכל אחד מן השלבים הרלבנטיים בפרויקט, כאמור בתת-סעיף 4.2.3 לעיל, על המערכת, בגרסתה העדכנית והרלבנטית לאותו שלב, להיות נקיה מתקלות. מבלי לפגוע באמור לעיל, נקיה מתקלות משמעו: ללא תקלות קריטיות וללא תקלות חמורות ולכל היותר, הימצאות של לא יותר מ-3 תקלות בינוניות ו-5 תקלות נמוכות (במצטבר).

      - האמור לעיל מהווה תנאי הכרחי לקבלת אישור מנציג הרשות על עמידה באבן-הדרך של כל שלב ושלב כזה.

      - יודגש: לא תינתן אפשרות לחבר את הספק אל רשת התקשורת של רשות המים לצורך תמיכה או לטיפול בתקלות.

      - זמן מירבי לתחילת טיפול בתקלה (בשעות-העבודה שלעיל)

        - זמן מירבי לתחילת טיפול בתקלה ממרכז התמיכה של הספק, לא יעלה על 8 (שמונה) שעות, ממועד המסירה של הודעה על תקלה.

        - אם לא תהיה אפשרות מעשית לטפל בתקלה מרחוק באמצעות טלפון (ללא התחברות לרשת התקשורת של רשות המים, אשר לא תתאפשר בשום מקרה, כרשום לעיל), על הטכנאי להגיע למשרדי הרשות עד לא יאוחר מ-24 (עשרים וארבע) שעות, ממועד המסירה של הודעה על תקלה.

      - הטיפול בתקלה ייעשה באופן רצוף ושוטף, עד להבאתה של המערכת לפעולה תקינה ומלאה, גם מעבר לשעות השירות הנ"ל; ובפרט - בהינתן טיפול ע"י טכנאי במשרדי הרשות.

    - מרכז תמיכה

      - על הספק להעמיד לרשותה של רשות המים מערך תמיכה, שישרת את המשתמשים השונים לשם מתן תמיכה שוטפת בתפעולה של המערכת ולצורך רישום של הודעות על תקלות. מרכז התמיכה ייערך למתן מענה מהיר בשעות-השירות, כפי שהוגדרו בתת-סעיף 4.5.3 לעיל.

      - במסגרת השירות, ייכלל "קו חם" אצל הספק, שיתמוך במשתמשי המערכת בשאלות הקשורות בעבודת המערכת. זאת, באמצעות אנשי-מקצוע, המכירים את המערכת, את מאפייניה ואת אופן פעולתה, ואשר יוכלו לספק מענה מקצועי והדרכה מידית למשתמשים לגבי שאלות כאמור.

      - על הספק למלא טופס "אירוע תחזוקה" לכל תקלה או קריאת שירות; הספק ינהל תיק מסודר, שיכיל את כל הטפסים הנ"ל.

      - אחת לרבעון, על הספק למסור לרשות המים דוח על רמת-השירות כדלקמן - יש להעביר דוח מסכם בדבר הפניות בתקופת הדיווח, שיכלול בנוסף פירוט לגבי כל פניה שנרשמה ואת כל המידע הגולמי הרלבנטי. מבנה ומתכונת הדוח ייקבעו ע"י רשות המים, בתאום עם הספק.

    - התאמות במערכת

התאמות מיוחדות לדרישות של הרשות, שאינן כלולות במפרט זה ובהצעתו של הספק, תיעשנה בהתאם לקביעה ע"י נציג הרשות באשר להיקף השעות הנדרש לביצוע ההתאמה, בהתבסס, בין היתר, על תמחיר ופירוט מלא של התשומות שיידרשו.

    - עדכון של מהדורות

במשך תקופת האחריות או במסגרת הסכם התחזוקה האופציונלי עם הספק, הספק יהיה אחראי לעדכן את המערכת במהדורות חדשות של המערכת ושל תוכנות הבסיס, המשולבות בה, כולל התאמות בתוכנה היישומית ובבסיס המידע וההדרכה של המשתמשים. זאת, בסמוך להכרזת היצרן על זמינותן הכללית בשוק הישראלי ובמועד שייקבע ע"י נציג הרשות וללא תמורה נוספת על עלות האחזקה השוטפת. מובהר בזה, כי הרשות לא תהיה מחויבת לעבור למהדורה חדשה של המערכת.

    - אמנת רמת-שירות (SLA -- Service Level Agreement)

      - כל האמור בסעיף זה (סעיף 4.5) יימדד בהתאם לאמנת רמת-שירות, שתכולתה הסופית תסוכם בין הרשות לבין הספק. המתכונת והרמה המדויקות של השירות ושל התרופות בגין אי-עמידה בהתחיבויותיו של הספק בהתאם לאמנת רמת-השירות יסוכמו עם הספק ויתוספו להסכם בין הצדדים בנספח ייעודי ועד לתום השלב המקדמי, כמשמעו בסעיף 4.2.3.0 לעיל.

      - יודגש, כי התחייבויותיו של הספק באמנת רמת-השירות לא יפחתו מן הדרישות, הרשומות בסעיף זה (כל סעיף 4.5), בסעיף 2.8 לעיל (נפחים, עומסים וביצועים) ובתת-סעיף 4.7.2 להלן (גבוי והתאוששות).

      - להלן הנקודות המהותיות, שתעוגנה באמנת רמת-השירות.

        - שעות השירות יהיו כרשום בתת-סעיף 4.5.3 לעיל.

        - סוגי התקלות שיימדדו ומשמעותן יהיו כרשום בתת-סעיף 4.5.4.1 לעיל.

        - זמני ההשמשה של המערכת, בהתאם לסוגי התקלות, יהיו כרשום בתת-סעיפים 4.5.4.4 ו-4.5.4.5 לעיל.

        - הזמן המירבי לתחילת הטיפול בתקלות, בהתאם לסוגיהן, יהיה כרשום בתת-סעיף 4.5.4.9 לעיל. כאן תקף גם הרשום בתת-סעיף 4.5.5.4 לעיל בדבר מנגנון הדיווח על התקלות ועל תוצאות הטיפול בהן.

        - מתכונת ההפעלה ומאפייני מרכז התמיכה לרישום של התקלות, לניהולן ולמעקב אחר הטיפול בהן ולסיוע למשתמשים, כרשום בתת-סעיף 4.5.5 לעיל.

        - מחויבויות הספק לעמידה בדרישות לגבי נפחים, עומסים וביצועים, כרשום בסעיף 2.8 לעיל, ולגבי גבוי והתאוששות, כרשום בתת-סעיף 4.7.2 להלן.

        - מידת-העמידה של הספק באמנת רמת-השירות וקביעת מנגנון סנקציות במקרים של אי-עמידה בדרישות, ולרבות:

          - בגין כל שעת עיכוב בהשלמת ההשמשה של המערכת לאחר תקלה קריטית או גבוהה (מעבר ל-48 השעות המתחייבות), הרשות תהא רשאית לקנוס את הספק בסך 1,000 (אלף) ש"ח; זאת, במצטבר, בהתאם למספר שעות העיכוב.

          - בגין כל שעה של עיכוב בהשמשה של יחידה במערכת לאחר תקלה בינונית או נמוכה (מעבר ל-96 השעות המתחייבות), הרשות תהיה רשאית לקנוס את הספק בסך 100 (מאה) ש"ח; זאת, במצטבר, בהתאם למספרם של חצאי הימים החורגים.

        - אמנת רמת-השירות תיכנס לתוקפה ותחייב את הספק, בהתאמות ובהקלות המתחייבות, החל מהמועד הראשון בו גרסה כלשהי של המערכת תעלה לאויר ותעמוד לרשותם של המשתמשים, היינו - החל ממועד הסיום של שלב ג' בתכנית-העבודה, כרשום בתת-סעיף 4.2.3 לעיל.

        - מאותו מועד, אמנת רמת-השירות תחייב את הספק לאורכה של כל תקופת ההתקשרות, כולל תקופת האחריות וכל ההארכות שלה לקבלה של שירותי תחזוקה, ככל שיהיו כאלה לפי שיקול-דעתה הבלעדי של הרשות.

      - במענה לתת-סעיף זה, המציע מתבקש להגיש שלד של אמנת רמת-שירות, שיכלול התיחסות לכל המרכיבים של אמינות, זמינות ושירותיות (RAS -- Reliability, Availability, Serviceability), המקובלים בתחום זה, כגון: אחוזי זמינות של המערכת כולה ושל רכיבים למיניהם בה, זמני תגובה לטרנסאקציות, זמני תגובה לקריאה עקב תקלות וזמני השמשה של המערכת או של רכיבים בה וכדומה.

    - המציע מתבקש לתאר בפרוטרוט את מערך השירות, המסופק על-ידו ללקוחותיו עבור מערכות, מן הסוג, הנדרש במכרז זה, כפי שיוצע גם לרשות המים, במענה למכרז זה. יש להתיחס בפירוטרוט, בין השאר, לדלפק הסיוע ולמרכז התמיכה, המתופעלים ע"י המציע לקבלה של קריאות שירות, לטיפול בהן ולמעקב אחר תוצאות הטיפול ואחר העמידה בדרישות של אמנת רמת-השירות (SLA) מול הלקוחות. יש להתיחס לכלי החומרה והתוכנה, לאיוש של מערך השירות, למנגנונים לטיפול בקריאות השירות (כולל הסלמה [Escalation], במידת הצורך), למנגנוני הדווח על רמת-השירות וכיוצא-בזה.

    - על המציע להתחייב מפורשות על הסכמתו לכל האמור בסעיף זה (כל סעיף 4.5, על כל תת-סעיפיו) וכי יבצע את כל השירותים, כפי שהם נדרשים בסעיף זה.

  - השתלבות בארגון (הדרכה והטמעה)

    - הדרכה והטמעה

      - הספק יהיה אחראי באופן מלא על ביצוען של ההדרכה וההטמעה של המערכת אצל כל המשתמשים ברשות המים. זאת, בהתאם לשלבי-המימוש של הפרויקט, ללוחות-הזמנים להשלמתם ולמשתמשים הרלבנטיים בכל שלב ושלב (כמפורט בתת-סעיף 4.2.3 לעיל).

      - המציע יפרט את ההליכים המוצעים על-ידו להדרכה ולהטמעה, כדי להבטיח קליטה יעילה, מהירה ואמינה של המערכת ע"י המשתמשים. יש לפרט את תכנית ההדרכה וההטמעה, את אנשי-המקצוע מטעם הספק, שיבצעו את העבודה, ואת לוח-הזמנים לתהליכים אלה.

      - ההדרכה תינתן לכל המשתמשים במערכת, בהתאם לסוג השימוש ולצרכים הפרטניים שלהם (משתמשים במעבדה ומשתמשים ביחידות המקצועיות הרלבנטיות ברשות המים). ההדרכה תהיה מקיפה, יסודית ומעמיקה, כולל תרגול מעשי של המערכת, ותאפשר לעובד המודרך שליטה מלאה בשימוש במערכת.

      - עדכון של גרסאות ילוּוה בהדרכה מתאימה של המשתמשים ע"י הספק, כנדרש.

      - ההדרכה תתבצע, בהתאם לענין, באחד משני האתרים הבאים: (i) במעבדה הלאומית לניטור איכות מים; (ii) באולם הישיבות, במשרדי הרשות - חדר זה מצויד במחשב ובמסך. הציוד, הלוגיסטיקה, העזרים להדרכה וכל הכרוך בביצוע ההדרכה באתר של הרשות, כולל הקמה של סביבת ניסוי, יהיו באחריותו המלאה של הספק.

ההדרכה תתבצע בשני סבבים: האחד - למשתמשים במעבדה; השני - למשתמשים משאר היחידות הרלבנטיות הרשות המים. בכל סבב ישתתפו בהדרכה 4 עד 8 משתמשים מרשות המים, לפי הענין. המתכונת והתכנים בכל סבב יותאמו ספציפית לקבוצה המודרכת.

בנוסף להדרכה קבוצתית, על הספק לבצע הטמעה פרטנית מול מספר משתמשים (ככל הנדרש) בעמדות העבודה שלהם ובשיטה של "הכשרה תוך כדי עבודה" (OJT -- On the Job Training), בדבר תהליכי עבודה מתאימים לכל משתמש. פעילות זו תכלול גם את הדרכתם של משתמשי המפתח (Key Users). לפי הערכת הרשות, נדרשות כ-20 עד 30 שעות הטמעה כאמור. עם זאת, המדובר בהערכה בלבד וההיקף הסופי ייקבע בהתאם לצורך וע"י נציג הרשות בהתבסס, בין היתר, על-סמך תכנית-ההטמעה, שתוצע ותאושר.

    - הפקת לקחים ותיקון של טעויות

על הספק לדאוג, לקבל משוב והיזון חוזר, באופן שוטף, מן המשתמשים במערכת. ההערות וההצעות לשיפור תשמשנה בסיס לתיקון של תקלות (באגים) ולשיפור של גרסאות המערכת.

    - השתלבות בנהלים

על הספק להפעיל את שירותיו בצורה מסודרת ושיטתית, תוך השתלבות מלאה בנהלים של רשות המים לביצוע פרויקטים ולתחזוקת תוכנה.

  - חוסן ואמינות

    - מבחני-קבלה

      - על המציע לצרף להצעתו מתכונת של מבחני-קבלה למערכת, בלוויית דוגמאות לתסריטי-בחינה רלבנטיים. יש לפרט את כלי הבדיקה המוצעים, כלים ליצירה של נתונים לבדיקה, כלים לרישום ולהצגה וכלים לנתוח ולהערכה. הבדיקות יכללו, בין-השאר, גם בדיקות חדירות ובדיקות אבטחת מידע.

      - המציע נדרש להציג את הטכניקה לבקרה על תיקון ליקויים, שיתגלו במהלכן של בדיקות הקבלה. רשות המים שומרת לעצמה את הזכות לאמץ את התכנית המוצעת; בנוסף, רשות המים רשאית לבצע, בעצמה או להורות לספק לבצע, כל בדיקה נוספת, כפי שתמצא לנכון וכן להורות על קצב התיקון ותדירותו. הספק יסייע לרשות המים בביצוען של הבדיקות, ככל שיידרש, ללא תוספת תשלום.

      - הספק יהיה מחויב בתיקון של כל התקלות ושל אי-ההתאמות היישומיות, שתתגלינה במהלך הבדיקות, ובהתאם - ייקבע ע"י נציג הרשות מועד מסירה חדש. תהליך זה יחזור על עצמו, ככל שיידרש, עד למתן אישור מנציג הרשות על קבלה סופית של המערכת על-ידו, לפי שיקול-דעתו הבלעדי.

      - רשות המים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להכריז על אי-קבלה של המערכת, על כל המשתמע מכך, אם התהליך האמור לתיקונן של התקלות או של אי-ההתאמות היישומיות יחזור על-עצמו מעל ארבעה מחזורים או אם יתברר, כי הספק לא מילא אחר הנחיות של נציג הרשות, כנדרש וכמתחייב מכל האמור במכרז זה.

      - הרשות לא תאשר את מבדקי הקבלה אם ימצאו תקלות קריטיות או גבוהות ולא תאפשר ריבוי תקלות ידועות אחרות. נושאים אלו ירשמו במסמכי ה-STP. על הספק להכין מפרט STD ולהציגו לפני בדיקות המסירה של סיום כל שלב פיתוח ואת ממצאי הבדיקות במסמך ה-STR.

      - כאמור בתת-הסעיפים המתאימים בתת-סעיף 4.2.3 לעיל, אישור על השלמת-העבודה (כולל מבחני-הקבלה וכולל מעבר לייצור מלא) יינתן ע"י נציג הרשות בלבד, לאחר ההשלמה של כל הנדרש עפ"י מכרז זה לשביעות-רצונו המלאה.

    - גיבוי והתאוששות

המציע מתבקש לפרט את המנגנונים והכלים לשמירת האמינות של המערכת באופן שוטף. כדרישת מינימום, יש צורך ביכולת לביצוע גיבוי שוטף של המערכת, הכולל גיבוי יומי, שבועי ותקופתי, ובמנגנון אמין ומוכח לשחזור של נתונים (חלקי או מלא). ראו גם האמור בהקשר זה בתת-סעיפים 2.5.2 ו-3.5.2 לעיל.

בנוסף, המציע מתבקש לפרט את תכנית הגיבויים המוצעת, הכוללת פירוט לפי רכיבים, אותם יש לגבות.

    - אמינות, זמינות ושרידות

המציע מתבקש לפרט את אופן המימוש להבטחה של אמינות, זמינות ושרידות גבוהות של המערכת, הכולל, בין-השאר: זמינות צפויה (Uptime) בכל רכיב, זמני התאוששות צפויים בכל רכיב, פרק זמן בין נפילה ועלייה חזרה, השבתות לצורך תחזוקה ולהכנסה של שדרוגים למערכת וכיוצא-בזה.

זאת, בשים לב לכל הדרישות הרשומות בסעיף 2.8 (נפחים, עומסים וביצועים) ובתת-סעיף 4.7.2 (גיבוי והתאוששות) לעיל.

    - אחריות

תקופת האחריות תחל עם קבלת אישור כתוב מאת נציג הרשות בדבר קבלה של המערכת המלאה, כולל כל ההתקנות בסביבת הייצור וההטעמות, ותימשך שנה קלנדרית אחת.

בתום תקופת האחריות, ובכפוף לאישורה של נציג הרשות עפ"י שיקול-דעתו הבלעדי, ייכנס לתוקפו הסכם התחזוקה (במסגרת הסכם ההתקשרות).

    - במענה לסעיף זה, המציע מתבקש לפרט את הנדרש בתת-סעיפים 4.7.1 עד 4.7.3 לעיל ולהצהיר מפורשות על הסכמתו לביצוע של כל הנדרש בסעיף זה (כל סעיף 4.7, על כל תת-סעיפיו).

נספח ד' - אישור רישום תאגיד ומורשי חתימה - לתאגיד בלבד

אני הח"מ _______________ , עו"ד, שכתובתו: _________________________________,

מאשר/ת בזה כדלקמן :

התאגיד ששמו: ___________________________ התאגד ונרשם כדין ביום: _____________ ומספרו המזהה הוא ____________________.

חותמת התאגיד ופרטי מורשי החתימה מטעם התאגיד:

|  | שם מלא | ת.ז. | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

חותמת התאגיד

נוסח ההצהרה:

כל אחד בנפרד/כולם יחדיו (*מחק את המיותר) מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין לרבות לעניין התקשרותו במסגרת המכרז הנ"ל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח ה' - תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ____________________

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

- אני נותן תצהיר זה בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הממשלה (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

- בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע", כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. אני מאשר/ת, כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") במכרז מספר מס' 100051701 להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות של רשות המים עבור הרשות הממשלתית למים ולביוב.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ____________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת עו"ד |

נספח ו' - תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות

תצהיר לפי סעיף 2ב(ב)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ____________________

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

- אני נותן תצהיר זה בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הממשלה (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

- אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  בחלופה הרלוונטית]

חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע. [1]

חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

[למציע שסימן את חלופה ב' - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:

חלופה (1) - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים;

חלופה (2) - המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

- למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף ‎2 לעיל - המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף ‎2 לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

- זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ____________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת עו"ד |

[1] הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים, למעט משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, חלות עליהם".

נספח ז' - תצהיר על עמידת המציע בדבר קיום חקיקת העבודה והתחייבות לשמירה על חוקי הבטיחות בעבודה

אני הח"מ ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ___________, בעל/ת תפקיד __________ אצל המציע, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- אני נותן/נת תצהיר זה בשם _______________ מספר ח.פ./ע.מ. _______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הממשלה (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- אני מאשר/ת בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה 2022, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

- אני מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה הרלבנטיים.

- אני מתחייב לקיים את כל חוקי הבטיחות העבודה והתקנות שהותקנו על פיהם ולרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, וכן לערוך לעובדי ו/או למועסקים מטעמי את כל ההדרכות הנדרשות על פי חוקים ותקנות אלה ועל פי כל דין.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם המצהיר/ה | חתימה וחותמת |

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת, כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ____________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ______________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח ח' - תצהיר בדבר אי-תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח ט' - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד

במידה והמציע תאגיד

אנו הח"מ ______________ ו- ______________ נושא ת.ז. מס' ___________ ומס' _________ (בהתאמה) מורשי חתימה והמוסמכים להתחייב מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות לצורך ביצוע כל השירותים והעבודה נושא המכרז.

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד שבשירות המציע, __________________________________, שמספר הזיהוי שלו הוא ________________ (להלן: "המציע"), מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________________________________, אשר חתם/מו על התחייבות זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, בפניי, מוסמך/ים לעשות כן בשמו.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

במידה והמציע איננו תאגיד

אני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________ (להלן: "המציע"), מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות לצורך ביצוע כל השירותים והעבודה נושא המכרז.

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד שבשירות המציע, ____________ נושא ת.ז. מס' __________(להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע חתם על התחייבות זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח י' - תצהיר בדבר עמידה בכל דרישות המכרז

במידה והמציע איננו תאגיד

א. תיאור המציע

שם המציע:	___________________

מספר רישום:	___________________

כתובת:	___________________

טלפון:	___________________

פקס:	___________________

שם איש קשר ותפקידו:	___________________

טלפון איש הקשר:	______________________

ב. אני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________, מצהיר בזה, כדלקמן:

- קראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם וכל הנספחים (להלן: " המכרז").

- אני מתחייב לבצע את כל הדרישות המקצועיות, הארגונית והאחרות שבמכרז ואין לי כל מניעה להתחיל במתן השירות מיד עם חתימת ההסכם או בכל מועד אחר שיתבקש.

- אני מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בעצמי ובאמצעות כל כח-האדם שיוצע מטעמי, בכל הדרישות ובתנאי הסף שבמכרז זה ללא יוצא מן הכלל, לרבות:

  - המציע בעל נסיון מצטבר, במהלך חמש השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהקמה, בתפעול ובתחזוקה של לפחות 2 (שתי) מערכות לניהול מעבדות, העומדות במצטבר בדרישות הבאות:

    - ההקמה הסתיימה בתוך תקופת חמש השנים האמורה והמערכת נמצאת בתפעול שוטף.

    - המציע תיפעל ותיחזק את המערכת בתקופה של שנתיים לפחות, במהלך תקופת 5 השנים האמורה לעיל

    - על המערכת המוצעת, לתמוך באופן מלא באחד משני המוצרים הבאים לניהול של בסיסי-נתונים: ב-Oracle 11G או ב-MS-SQL Server ver. 2008R2.

  - המציע בעל הסמכה תקפה לתקן ISO 17025.

  - מנהל הפרויקט המוצע עומד בכל דרישות הסף המפורטות להלן:

    - בעל נסיון במהלך 5 השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:

      - ניהול של לפחות שני פרויקטים להקמה של מערכת מחשוב תפעולית לניהול מעבדות (LIMS).

      - ניהול של לפחות פרויקט אחד, הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת לניהול מעבדות, ששירתה לפחות 10 משתמשים.

      - במסגרת כל-אחד מהפרויקטים המוצגים, מנהל הפרויקט המוצע ניהל שלושה אנשי-מקצוע במחשוב לפחות.

- כמו-כן אני מתחייב, כי במידה ואבחר כספק זוכה במכרז, אעמוד באופן מלא בכל הדרישות במכרז מספק זוכה ללא יוצא מן הכלל, ולרבות - העמדת בעלי תפקידים בעלי הניסיון הנדרש, הדרישות הביטוחיות (לאחר שנבחנו על-ידי מול הגורם המבטח של המציע והובהר, כי אני עומד בהן ללא יוצא דופן), דרישת השמירה על סודיות ודרישת אי ההימצאות בניגוד עניינים.

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד שבשירות _______________ שמספרו/נושא ת.ז. מס' _________ (להלן: "המציע") מאשר/ת בזה, כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמכרז זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

במידה והמציע תאגיד

א. תיאור המציע

שם המציע:	___________________

מספר רישום:	___________________

כתובת:	___________________

טלפון:	___________________

פקס:	___________________

שם איש קשר ותפקידו:	___________________

טלפון איש הקשר:	______________________

ב. אנו הח"מ ______________ ו- ______________ נושא ת.ז. מס' ___________ ומס' _________ (בהתאמה) מורשי חתימה והמוסמכים להתחייב מטעם המציע, ______________ שמספר הרישוי שלו הוא ______________ (להלן:- "המציע") מצהירים בזה כדלקמן:

- קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז, לרבות ההסכם וכל הנספחים (להלן:- " המכרז").

- אני מתחייבים בשם המציע לבצע את כל הדרישות המקצועיות, הארגונית והאחרות שבמכרז וכי אין למציע כל מניעה להתחיל במתן השירות מיד עם חתימת ההסכם או בכל מועד אחר שיתבקש.

- אנו מתחייבים, כי המציע וכל כח-האדם שהוצע מטעמו, עומדים בכל הדרישות ובכל תנאי הסף שבמכרז זה ללא יוצא מן הכלל, ולרבות:

  - המציע בעל נסיון מצטבר, במהלך חמש השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהקמה, בתפעול ובתחזוקה של לפחות 2 (שתי) מערכות לניהול מעבדות, העומדות במצטבר בדרישות הבאות:

    - ההקמה הסתיימה בתוך תקופת חמש השנים האמורה והמערכת נמצאת בתפעול שוטף.

    - המציע תיפעל ותיחזק את המערכת בתקופה של שנתיים לפחות במהלך תקופת 5 השנים האמורה לעיל.

    - על המערכת המוצעת, לתמוך באופן מלא באחד משני המוצרים הבאים לניהול של בסיסי-נתונים: ב-Oracle 11G או ב-MS-SQL Server ver. 2008R2.

  - המציע בעל הסמכה תקפה לתקן ISO 17025.

  - מנהל הפרויקט המוצע עומד בכל דרישות הסף המפורטות להלן:

    - בעל נסיון במהלך 5 השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:

      - ניהול של לפחות שני פרויקטים להקמה של מערכת מחשוב תפעולית לניהול מעבדות (LIMS).

      - ניהול של לפחות פרויקט אחד, הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת לניהול מעבדות, ששירתה לפחות 10 משתמשים.

      - במסגרת כל-אחד מהפרויקטים המוצגים, מנהל הפרויקט המוצע ניהל שלושה אנשי-מקצוע במחשוב לפחות.

- כמו-כן אנו מתחייבים, כי במידה והמציע ייבחר כספק זוכה במכרז הוא יעמוד באופן מלא בכל הדרישות מספק זוכה ללא יוצא מן הכלל, ולרבות – העמדת בעלי תפקידים בעלי הניסיון הנדרש, הדרישות הביטוחיות (לאחר שאלו נבחנו על ידינו מול הגורם המבטח של המציע והובהר, כי המציע עומד בהן ללא יוצאת דופן), דרישת הסודיות ודרישת אי ההימצאות בניגוד עניינים.

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד שבשירות _______________ שמספרו/נושא ת.ז. מס' _________ (להלן: "המציע") מאשר/ת בזה, כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמכרז זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח י"א - הצהרה בדבר חלקים חסויים במקרה של זכיה

שם המציע: _______________________	 ח.פ./ע.מ.: ___________________

בשם המציע אנו מבקשים, כי במקרה של זכייה במכרז, יהיו הסעיפים הבאים בהצעתנו חסויים ולא יועברו מציעים האחרים.

| מס' סעיף | עמוד בהצעה | נושא | פירוט הנימוקים לבקשה |
| --- | --- | --- | --- |

אנו מצהירים בזה כדלקמן:

- ידוע לנו, כי במידה ולא נמלא נספח זה ייראה הדבר כאילו אין בהצעתנו חלקים חסויים.

- ידוע לנו, כי סימון חלקים חסויים בהצעתנו יהווה הסכמתנו לחיסיון החלקים המקבלים בהצעות המציעים האחרים וכי הדבר מהווה עבורנו השתק בהיבט זה.

- ידוע לנו ומוסכם על-ידינו, כי ברירת המחדל היא שהצעתנו כולה תהיה גלויה, למעט אם תחליט ועדת המכרזים להגדיר חלקים מסויימים בהצעתנו כ'סודיים'

- ידוע לנו ומוסכם על-ידינו, כי הסמכות הסופית והבלעדית להכרעה בדבר סודיות חלקים אלו נתונה לוועדת המכרזים, לרבות לגבי פרק העלות (הצעת המחיר), או לגבי כל מידע אחר הנמסר במסגרת מכרז זה לצורך הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף או לצורך קבלת ניקוד במסגרת אמות המידה.

מצ"ב העתק מהצעתנו עם החלקים המפורטים לעיל מושחרים.

| תאריך | שם המציע | שם מורשה החתימה | חתימה | חותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח י"ב (1) - פירוט נסיון המציע

| שם המציע | ח.פ./ת.ז./ע.מ. |
| --- | --- |

ב. פרטי הנסיון המקצועי

על המציע לציין פרטים בדבר נסיון המציע כמפורט להלן:

| שם המסגרת/ מזמין השירות | מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה) | מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה) | פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן (מה נעשה, מס' עובדים, מס' עבודות במקביל, פרטי המערכת לניהול מעבדות, מועד סיום הקמתה ומעבר לתפעול ולתחזוקה, האם המערכת תומכת באחד משני המוצרים הבאים לניהול של בסיסי-נתונים: ב-Oracle 11G או ב-MS-SQL Server ver. 2008R2.- יש לפרט - וכו') | פרטי איש קשר שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הערות:

- במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות נוספות.

- בכל שורה שמולאה יש למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת. אין מניעה להוסיף נתונים נוספים.

- אי מילוי הנספח כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

ולראיה באתי על החתום:

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | שם, חתימה וחותמת |

נספח י"ב (2) - פירוט הנסיון של מנהל הפרויקט מטעם המציע

יש למלא את כל הטבלאות וכן את ההצהרה בסוף הנספח

| שם העובד | ת.ז | שנת לידה | טלפון | שנות נסיון בתחום |
| --- | --- | --- | --- | --- |

פרטי השכלה

|  | תחום התואר | המוסד האקדמי | מיום |
| --- | --- | --- | --- |
| תואר ראשון |  |  |  |
| תואר שני |  |  |  |
| תואר שלישי |  |  |  |

פירוט עבודות שבוצעו

| שם המסגרת/ מזמין השירות | מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה) | מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה) | פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן (מה נעשה, מס' אנשי מקצוע שניהל, פרטי המערכת לניהול מעבדות, מועד סיום הקמתה ומעבר לתפעול ולתחזוקה, מספר משתמשים במערכת וכו') | פרטי איש קשר שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הערות:

- במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות נוספות.

- בכל שורה שמולאה חובה למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת. אין מניעה להוסיף נתונים נוספים.

- חובה לצרף גליון קורות חיים מפורט, תעודות המעידות על השכלה ותעודות המעידות על הכשרה ונסיון בהתאם לנדרש במסמכי המכרז והמלצות בכתב. לעניין המלצות יובהר כי אין דין רשימת ממליצים או רשימת אנשי קשר או רשימת פרויקטים כדין המלצות בכתב. כן יובהר, כי מכתבי ההמלצה יהיו אודות איש המקצוע המגיש או אודות המציע וינקבו במפורש בזהותו של איש המקצוע המגיש בלבד.

על מנהל הפרויקט המוצע למלא את כל הנדרש בהצהרה שלהלן, בהתאם לנתוניו ביחס לכל תנאי הסף הנדרשים ממנו במסמכי המכרז.

הריני מצהיר כדלקמן:

- הנני בעל נסיון במהלך 5 השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:

  - ניהול של לפחות שני פרויקטים של הקמת מערכת מחשוב תפעולית לניהול מעבדות (LIMS).

  - ניהול של לפחות פרויקט אחד, הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת לניהול מעבדות, ששירתה לפחות 10 משתמשים.

  - במסגרת כל-אחד מהפרויקטים המוצגים, ניהלתי שלושה אנשי-מקצוע במחשוב לפחות.

ולראיה באתי על החתום:

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| תאריך | שם וחתימה |

נספח י"ג - הצהרה בדבר זכויות קנין

אני, ________________, החתום/מה מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם __________________, שהוא המציע (להלן - "המציע"), המבקש להתקשר עם הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן - "רשות המים" או "הרשות"), לפי מכרז מס' 100051701 להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות של רשות המים (להלן: "המכרז").

אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

אני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז זה, יהיו בבעלותה הבלעדית של רשות המים וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים לרשות או השימוש בהם ע"י הרשות, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו.

אני מצהיר/ה, כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד שלישי:

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים בזאת.

אני מצהיר/ה, כי אשפה את רשות המים בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

שם המציע:

מספר חברה / שותפות / עמותה:

שם החותם: 	, תפקיד:

תאריך: 	, חתימה וחותמת:

נספח י"ד - פורטל הספקים הממשלתי

- מבוא וצרופות

המבוא לנספח זה וצרופותיו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

- פרשנות
למונחים שלהלן תהא בנספח זה ובצרופותיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהמשרדים לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד המשרדים, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

  - "גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "הממשלה" – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בנספח זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י המשרדים העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י המשרדים.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת המשרדים על נספח זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בצרופה א' לנספח זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה ההתקשרות יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן: "הכרטיס") הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בצרופה א' לנספח זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בצרופה ב' לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי נספח זה.

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בנספח זה הינם נכונים בעת פניית המשרדים לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדים השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי נספח זה. במקרה של שינוי כאמור, המשתמש יידרש לחתום על נספח תחליפי ו/או על תוספת לנספח זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי נספח זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי נספח זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי נספח זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש נספח זה.

חתימות המשרד

שם ____________________________  חתימה _____________________________

שם ____________________________ חתימה _____________________________

חתימות המשתמש

שם ___________________________חתימה _______________________________

שם  _________________________ חתימה  _______________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1 או VISTA

  - Windows XP - עם 3 Service Pack ומעלה.

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת קישור לפורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן: "המשתמש") הינו מר/גב ............................ (להלן: "נציג המשתמש") עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ..........................................

  - כתובת מלאה ...................................

  - ת.ז. .................................................

  - תפקיד אצל המשתמש ........................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני .......................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................		.............................................................

שם מלא:  ..............................			שם מלא: ..............................

ת.ז./ ח.פ.:  ...........................			ת.ז./ ח.פ.: ...........................

כתובת:  ..............................			כתובת:  ..............................

נספח ט"ו

הסכם מס' _________

הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות

בין 	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל על-ידי מורשי/ות החתימה מטעמה שהם סגנית מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (מינהל, הון אנושי) וחשב הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "הרשות")

מצד אחד

ובין	________________ (ח.פ/ש.ר./ע.מ. ______________)

כתובת: _________________ (להלן: "הספק")

מצד שני

| הואיל | והרשות פנתה מכרז פומבי דו שלבי מס' 100051701 להקמה, לתפעול ולתחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מעבדות שמסמכיו מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנים "נספח א'" (להלן: "המכרז" ו-"העבודה" או "השירותים", בהתאמה ובהתאם לצורך); |
| --- | --- |
| והואיל | והספק, לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז, הגיש ביום ________ את הצעתו, כשהיא מבוססת על הוראות המכרז ומותאמת להן, והצעתו מצורפת בזה כ"נספח ב'" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "הצעת הספק"); |
| והואיל | והספק הציע לרשות לקבל על עצמו את ביצוע השירותים והוא מצהיר, כי הוא בעל הידע, האמצעים הניסיון והמומחיות הנחוצים לביצוע השירותים עבור הרשות כמפורט בהצעתו, וכי הוא מעוניין להעמיד כל זאת לביצוע השירותים ולקבל על עצמו ביצוע השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול וליתן את השירותים בהתאם להוראות כל מסמכי המכרז וההסכם, על נספחיו ובהתאם להצעתו על כל נספחיה ולהצהרותיו; |
| והואיל | ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו בחרה הרשות לקבל את הצעת הספק למתן השירותים; |
| והואיל | וועדת המכרזים בישיבתה מיום (פרוטוקול מס' ________) בחרה בספק כזוכה במכרז לביצוע השירותים בהתאם לכל מסמכי המכרז ולהצעת הספק, והכל בכפוף להוראות המכרז ולהוראות הסכם זה; |
| והואיל | ושני הצדדים החליטו לבצע את העבודה עבור הרשות שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעסיק בין הרשות לבין הספק אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי, המעניק את שירותיו לרשות על בסיס קבלני, ומקבל את תמורת השירות כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לתעריפים המיוחדים למתן שירותים על-בסיס קבלני ובהתחשב בתנאי ההתקשרות אשר הולמים התקשרות לשם מתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד-מעסיק; |
| והואיל | וכתנאי מוקדם לקבלת הצעת הספק נקבע כי ייחתם הסכם בין הרשות לבין הספק ובו יפורטו התנאים, ההסכמות וההוראות בקשר עם מתן השירותים; |
| והואיל | והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם, זכויותיהם וחיוביהם בקשר עם השירותים והנובע מכך, הכול כמפורט לעיל ובהסכם זה; |

אי לכך הוסכם הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

- המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא עמו בד בבד.

- הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וייקרא עמו בד בבד.

- כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנות לשם התמצאות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

- בהסכם זה יינתנו למונחים הנזכרים בו הפירוש והמשמעות המוקנים לאותם המונחים במסמכי המכרז.

- להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

| - נספח א' - | מסמכי המכרז; |
| --- | --- |
| - נספח ב' - | הצעת הספק; |
| - נספח ג' - | הצהרה בדבר שמירה על סודיות; |
| - נספח ד' - | הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; |
| - נספח ה' - | הצהרה על שרשרת אספקה לאבטחת מידע. |

כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההסכם בד בבד עימם.

- הוראות המכרז שלא הובאו או שלא יושמו בהסכם זה תחולנה על הסכם זה, ככל שהן ישימות ובשינויים המחויבים. אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאית הרשות על-פי המכרז והאמור בהסכם זה לא ייחשב בבחינת הקלה או ויתור על הוראה כלשהי מהוראות המכרז.

- במקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין האמור בהסכם זה, תחולנה הוראות ההסכם אלא אם נאמר במפורש אחרת.

- במקרה של סתירה בין האמור בהצעת הספק לבין האמור במסמכי המכרז, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מביניהן, אלא אם תקבע הרשות אחרת. כמו כן, ככל שתיתכנה פרשנויות שונות להוראה כלשהי, תבוכר הפרשנות המיטיבה עם הרשות. כל סתירה כאמור תובא לידיעת הרשות והיא זו שתכריע בלעדית איזו היא הפרשנות המחייבת. יובהר, כי הרשות תפעיל הוראה זו בסבירות ובהגינות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי הספק מחויב לבצע את הפרויקט בהתאם להצעתו, גם ככל שהיא מחמירה ביחס להוראות יתר מסמכי המכרז ואף בנסיבות בהן הפרשנות מיטיבה עם הרשות.

- במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, תגברנה הוראות הסכם זה והנספחים יפורשו בהתאם.

- בהסכם זה, "שנה" ו-"חודש" - למניין לוח השנה הגרגוריאני.

- כל האמור בהסכם זה או בנספחיו או תוספותיו, בלשון יחיד אף בלשון רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.

- בחישוב זמן לעניין הסכם זה ינהגו כאמור להלן, אם אין כוונה אחרת משתמעת:

- במקום שנקוב כמספר ימים שעברו או שיעברו לאחר מעשה או מאורע כלשהו - יום המעשה או המאורע לא יבוא במניין הימים.

- מקום שנקבעה תקופה היא לא תופסק או תושפע מחמת העובדה שהיום האחרון לה הוא יום מנוחה, יום פגרה או יום שבתון.

- שום הוראה בהסכם זה לא תתפרש כבאה למעט באיזו מהסמכויות הנתונות לרשות ולבעלי התפקידים שבה.

- לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון בכתב ונחתם ע"י כל אחד/ת ממורשי/ות החתימה של הצדדים להסכם.

- הצהרות הספק

- הרשות מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו לספק לרשות את השירותים כאמור במבוא להסכם, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להנחיות נוספות שתינתנה על ידי מנהל הרשות או נציגיה, כהגדרתם להלן.

- הספק מצהיר ומאשר בזה, כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז, על כל נספחיהם-והבינם, וקיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיה ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי הרשות בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע ההסכם.

- הספק מצהיר ומאשר בזה, כי הבין את צרכי הרשות ודרישותיה כמפורט במסמכי המכרז על כל נספחיהם.

- הספק מצהיר ומאשר בזה, כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את העבודה על פי מסמכי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים למלא באופן מדויק ומלא את דרישות הרשות במסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.

- הספק מצהיר ומאשר בזה, כי הוא כשיר על-פי כל דין לבצע את השירותים וכי מתן השירותים על-ידו לרשות אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

- הספק מצהיר, כי ידוע לו היטב כי עמידה בלוח הזמנים, כמפורט במסמכי המכרז, היא חיונית לרשות.

- הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו, אם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהות ביותר. הספק מתחייב, כי הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המפורטים לעיל ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו עפ"י המכרז וההסכם.

- ידוע לספק כי לא ינתן אפשרות לחבר את הספק או את היועץ אל רשת התקשורת של רשות המים לצורך מתן שירות כלשהו לפי התקשרות זו (גם לא לצורך תמיכה או לטיפול בתקלות).

- ידוע לספק כי הפעילויות נדרשות לפי התקשרות זו, הן בעבודה מול מערך התקשוב של רשות המים והן באינטראקציה מול נציגי הרשות ועובדיה (לרבות פגישות שוטפות), ייערכו במשרדים של רשות המים, הנמצאים ברח' יפו, בירושלים (בנין חפציבה).

- ידוע לספק כי שעות-השירות, בהן היועץ יוכל לפעול במשרדים של רשות מים לביצוע העבודה, הן בימים א' עד ה' בשבוע: משעה 09:00 עד שעה 17:00.

- ידוע לספק כי פעולות אחרות (כגון: הכנה של מסמכים למיניהם וכיוצא-בזה) יבוצעו במשרדיו של הספק.

- ידוע לספק כי רשות מים לא תעמיד לרשותו אמצעים כלשהם, לבד ממשאבי המחשוב הדרושים, כפי שיידרשו לצורך הפרויקט, בהתאם לרשום בנספח ג' (טכנולוגיה) למסמכי המכרז.

- התחייבויות הספק

בהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על פי הסכם זה, הרשות מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו ומתחייב לבצע ולספק את השירותים באופן שיענה על כל צרכי הרשות בהתאם למסמכי המכרז ולהסכם זה, על נספחיהם, בהתאם להצעת הספק, ובהתאם לכל דין (להלן: "השירותים") והוא מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

- לספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה בתום לב, בנאמנות, בהקפדה וברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

- להעסיק כוח אדם מיומן ואמצעים התואמים את צרכי העבודה והרשות

- לבצע התאמות, שינויים ושיפורים במתן השירותים לפי דרישות הרשות וכמפורט בהסכם זה, בכפוף לאמור בנוגע למהות השירותים ולתנאים לעריכת שינויים במסמכי המכרז, בהצעת הספק ובהסכם זה.

- לעמוד באופן מלא ומוחלט בלוח הזמנים ובמועדים הקבועים במסמכי המכרז, ככל שהדבר נתון בידיו.

- למסור, בכל עת שיידרש לכך, דיווח שוטף בכתב ובע"פ לרשות ולנציגיה בכל הקשור לביצוע העבודה ולמסור לרשות כל נתון, מידע או מסמך המצוי בידו והקשור לביצוע הסכם זה.

- לשמור כל מידע השייך לרשות על פי הנהלים הקיימים/המקובלים ועל פי הנחיות מאת קב"ט רשות המים.

- לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נושא הסכם זה.

- מוסכם על הצדדיים שהפרויקט בכללותו יהיה באחריותו המוחלטת והבלעדית של הספק, אשר ישמש כגורם האחראי לעמידה בכל היעדים של השירות ולביצוע מוצלח של כל הפעילויות בו, בהתאם להנחיות של נציג הרשות. הספק לא יתקשר עם ספקי-משנה.

- היועץ מטעם הספק יבצע את עבודתו תחת הנחייתם של הנהלת האגף ושל אנשי-המקצוע הרלבנטיים באגף ותוך שיתוף-פעולה מלא עמם ועם כל ספק אחר, המספק לשרות המים שירותים מקצועיים ויהיה אחראי (אחריות כוללת) ומבצע בפועל של כל הכרוך בביצועו של הפרויקט, בכפוף להנחיות נציגת הרשות, בכל המישורים ובכל תחומי-הפעילות, לרבות: ביצוע בפועל של הפעילויות הנדרשות; עמידה בלוחות-זמנים, במשימות ובאספקה של תוצרים; מתן שירות מלא לכל הגורמים הרלבנטיים ברשות המים; אבטחת איכות של השירותים ושל התוצרים; וכיוצא-בזה. כמו כן, יהא איש-קשר קבוע בין הספק לבין רשות המים בכל הנוגע לפרויקט. בנוסף, יהיה בעל סמכות ויכולת לתת מענה ופתרון לבעיות בפרויקט, יהיו אלה בעיות מבניות וארוכות-טווח או בעיות מיידיות (אד-הוק).

- השירותים והתוצרים יתועדו ע"י היועץ מטעם הספק, בהתאם להנחיות של האגף ברשות המים.

- הספק מתחייב כי השירותים יתבצעו באופן שוטף ורציף ועליהם להסתיים בהצלחה תוך חודש ימים (קלנדרי) ממועד התחלתם. בנוסף יש לציין כי ייתכן ושירותי הייעוץ עשויים להמשך כחודשיים נוספים, לצורך התאמות והבטחת הפעילות השוטפת של המערכת.

- הספק מתחייב למתן שעות יעוץ נוספות, בהתאם לצורך, ולאורך תקופת ההתקשרות.

- מוסכם כי מיד בסיום הפעילות, התיעוד המלא וכל תוצרי השירותים יועברו לבעלותה הבלעדית של רשות המים.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- התחייבויות הרשות

- הרשות מצהירה בזה, כי בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכות בהסכם זה תוקצבו כדין.

- הרשות מתחייבת לשלם את התמורה על-פי הסכם זה, כמפורט במסמכי המכרז ובהצעת הספק ובכפוף לקבוע בהסכם.

- הרשות מתחייבת לשתף פעולה עם הספק ולמסור לידיו נתונים ומידע על מנת שיתאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על-פי האמור במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם זה. הקביעה בדבר היקף שיתוף הפעולה הנדרש מסורה באופן מוחלט לשיקול דעתה המקצועי של הרשות אשר יופעל בהגינות ובסבירות.

- הרשות תעמיד לרשות הספק כל מידע, מסמך ונתון המצוי בידיה, אשר יידרש על ידי הספק, החיוני לביצוע העבודה, הכול בכפוף לקבוע במסמכי המכרז. הקביעה בדבר היקף המידע הנדרש והקביעה האם מדובר במידע חיוני מסורה לשיקול דעתה המקצועי של הרשות אשר יופעל בהגינות ובסבירות.

- תקופת ההתקשרות

- תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם זה תהיה למשך 18 חודשים, בהתאם לפירוט ולחלוקה במסמכי המכרז, החל מיום 1.1.2024 או מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי/ות החתימה מטעם הרשות – לפי המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מיום ______ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

- לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של שנה או של חלק ממנה בכל פעם, בגין השירות או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה המקצועי כמפורט בהסכם ובכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת (לרבות הראשונה) לא תעלה על 10 (עשר) שנים בסך הכל.

- על אף האמור בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, רשאית הרשות,  בין היתר בשל אילוצי תקציב, על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ומבלי לתת נימוק או הסבר, להביא הסכם זה לידי גמר בכל עת, ע"י מתן הודעה בכתב לספק לפחות 30 (שלושים) יום עובר למועד שנקבע ע"י הרשות כמועד הסיום.

- בכפוף לאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, כי לאור מאפייני השירות נושא הסכם זה ולאור משכה של תקופת ההתקשרות, אי-עמידה של הספק בהתחייבויותיו בכל הקשור לביצוע השירות בכל אחד מהמועדים הנקובים במסמכי המכרז ובהסכם זה (להלן: "פיגור"), תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לרשות את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- התמורות הכספיות

- כנגד מילוי כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה בגין השירותים, ובכפוף לביצועם בפועל ע"י היועץ/ת מר/גב ____________ בלבד, בהתאם למתכונת ביצוע העבודה כמפורט במסמכי המכרז, ולכל האמור בס"ק ב'-י"ד להלן, יקבל הספק תמורה בסכום מקסימלי שלא יעלה על _________ ₪ (ובמילים: ______________________שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, לפי הפירוט הבא:

- סה"כ בגין  עלויות ההקמה של המערכת, עד להעלאתה לאוויר והכנסתה לתפעול שוטף, כולל שנת אחריות, כמפורט  בטבלה מס' 2.1 בהצעת המחיר - _______ ₪, לא כולל מע"מ;

- סה"כ בגין התחזוקה של המערכת, לאחר תום תקופת האחריות, כמפורט בטבלה 2.2 בהצעת המחיר - ________ ₪, לא כולל מע"מ, לשנה, ועד 9 שנים, ובסה"כ סכום מקסימלי של ________, לא כולל מע"מ;

- סה"כ עלויות בגין שירותים אופציונליים, כמפורט בטבלה 2.3 בהצעת המחיר, ובכפוף לצורך ולביצוע בפועל – עד ________ ₪.

- מוסכם בזה, כי התמורה המפורטת לעיל, כוללת כיסוי מלא של כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר תוצא על ידי הספק לצורך מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, ולרבות - מיסים, אמצעי למידה, ביטוח, עלויות עבודה, הוצאות נלוות, הוצאות משרד, הוצאות נסיעה (לרבות זמן נסיעה), הוצאות שילוח, עלויות חניה, ביטול זמן, זכויות סוציאליות של עובדי הספק וכל עלות אחרת, לרבות רווח קבלני.

- הספק לא יגדיל את היקף העבודות או יערוך שינויים נוספים על המוסכם במפורש בהסכם זה ובנספחיו, אלא אם קיבל מראש הוראה בכתב לעשות כן ממי שהוסמכו לכך על ידי הרשות כמורשי/ות חתימה מטעמה, ובכלל זה חשב הרשות. כל שינוי שלא אושר מראש ובכתב על ידי מורשי/ות החתימה מטעם הרשות, לא יזכה את הספק בתשלום כלשהו ויהיה על אחריותו הבלעדית והמלאה.

- הספק מצהיר בזאת כי וידא מיהם/ן מורשי/ות החתימה לעניין ביצוע המכרז, ובפרט - חשב הרשות, וכי הוא יודע שלא יהיה כל תוקף מחייב כלפי הרשות לכל עבודה חורגת או נוספת או שינוי שיעשה ולא קיבל את אישורם המפורש מראש ובכתב.

- הספק יגיש חשבונות בצרוף דו"ח מפורט המתאר את מהות העבודה בתום כל שלב ביצוע כמפורט במסמכי המכרז וכפי שיסוכם עם נציג הרשות באמצעות פורטל ספקים בלבד. בכל מועד מוסכם יגיש הספק חשבון ובו פירוט התשלום הנדרש עבור השירות שבוצע. מובהר בזה כי לא יבוצע כל תשלום ללא אישור נציג הרשות כי העבודה בוצעה במלואה לשביעות רצונו המלאה, בכפוף לכל האמור בהסכם זה.

- בהתקשרויות בהן קיים רכיב תמורה בגין ביצוע תשומות לפי שעות עבודה וכיו"ב, מתחייב הספק, ככל שיידרש ע"י הרשות, לדווח על ביצוע העבודה באמצעים דיגיטאליים, לרבות שימוש באפליקציה, אתר אינטרנט וכיו"ב בזמן אמת (על ידי עובדי הספק הרלוונטיים), או במועדים אחרים, הכל על פי הנחיית הרשות.

- תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי הרשות, ושאושר ע"י נציג הרשות, ייעשה, לאחר האישור והגשת חשבונות באמצעות פורטל ספקים בלבד, לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין. במקרים חריגים, חשב המשרד יהא רשאי לאשר כי מועדי התשלום יהיו, לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

- לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות לרשות בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

- מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים.

- הספק מתחייב להחזיר לרשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות.

- השתמשה הרשות בזכות הנתונה לה מכוח סעיף 5(ג) לעיל לא תהא חייבת על אף כל האמור אחרת בהסכם זה לשלם לספק, אלא בעבור אותו השירות שבוצע על פי הסכם זה עד למועד הפסקת מתן השירותים כאמור.

- למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי הרשות לא תהא אחראית לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב מתן השירותים.

- אם נציגי/ות הרשות לא יאשרו עבודה שנעשתה על ידי הספק או יאשרו כי בוצעה באופן חלקי בלבד, יתבצע התשלום בהתאם לקביעתם של נציגי/ות הרשות.

- הצמדה

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

  - הגדרות בנושא הצמדה

  - הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.

  - תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.

  - תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

  - מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

  - מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

  - מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.

  - מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

  - תנאי ההצמדה

  - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

  - התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

  - מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

  - סוג המדד – מדד ידוע.

  - תדירות ההצמדה – חודשית.

  - חלקיות ההצמדה – 100%.

  - ביצוע ההצמדה

  - ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

  - אופן חישוב ההצמדה

    - חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

    - ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

  - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

- לכל סכום מהתמורה הכספית יתווסף מע"מ בשיעורו החוקי.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- התמורה - סופית ומוחלטת

מובהר ומוסכם בזה, כי התמורה דלעיל היא התמורה הסופית והיחידה שתשולם לספק עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. לא ישולם ע"י הרשות כל תשלום אחר או נוסף, בין במהלך תקופת ההסכם ובין לאחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף עם מתן השירותים, לא לספק ולא לכל אדם או לכל גוף אחר.

- קיזוז  ועיכבון

- הספק מסכים ומצהיר בזה, כי לרשות הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על פי הסכם זה כל סכום המגיע לרשות מן הספק עפ"י הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר שבין הספק לבין הרשות, הכול, בכפוף להודעה בכתב ומראש.

- בהתחשב במהות השירות ובייחודו, הספק מוותר בזאת על זכות עיכבון העומדת לרשותו, ככל שעומדת, על-פי כל דין.

- בעלות על השירותים ועל התוצרים וזכות קניין בהם

- למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי כל הנתונים שייאספו וייקלטו במסגרת העבודה נושא ההתקשרות על כל מרכיביה, ולרבות מאגרי המידע ומסמכי התיעוד, וכל זכויות היוצרים, זכויות פטנט וכל זכות קניינית או זכות אחרת (להלן: "התוצרים"), יהיו שייכים לרשות ללא כל תמורה נוספת לזו הנקובה בהסכם זה, והספק מוותר בזאת על זכות תביעה בקשר לכך.

- מוסכם ומוצהר בזה כי אין לספק היתר כלשהו לעשות שימוש כלשהו בתוצרים כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, בלא לקבל היתר מראש ובכתב על כך מנציגי הרשות.

- כל השירותים שיסופקו על-ידי הספק במסגרת הסכם זה וכל תוצרי השירות ולרבות תוצאות, דו"חות, לומדות ותוכניות העבודה שתופקנה ושתיערכנה ע"י הספק בהתאם להסכם זה וכן שיטות, דרכי עבודה, חומרים, מתקנים, מכונות, תכניות ומפרטיהן, ייצורן ושינוין, יחשבו קניינה הבלעדי של הרשות, הכול בכפוף לכל דין, וזולת אם סוכם אחרת בין הצדדים וניתן אישורה של הרשות לכך מראש ובכתב.

- זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו לרשות במסגרת הסכם זה, לרבות חוות דעת, דו"חות, מחקרים וכל כיוצא באלה תהיינה שייכות כולן לרשות והתמורה שלהלן תיחשב גם תמורה עבור זכויות אלו.

- הספק מצהיר, כי בעת ביצוע העבודה עבור הרשות לא הפר ולא יפר זכויות יוצרים או פטנט או סוד מסחרי כלשהו, ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג' בקשר לכך.

- מבלי לגרוע מהוראת ס"ק (ב) דלעיל, מובהר בזה, כי הרשות תהיה זכאית לעשות כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בתוצרי השירות נושא הסכם זה, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ובכלל זה להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה שתמצא לנכון, וזאת מבלי צורך לבקש רשות מהספק, ומבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה.

- הרשות תהיה רשאית לפרסם כל חומר שיימסר לה על-ידי הספק כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לספק, או למי שיצר את החומר הזכות המוסרית בו.

- בגמר הסכם זה, מכל סיבה שהיא, הספק יעביר לרשות בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן: "המידע") לרבות ההנחיות הדרושות להסקת מסקנות הנובעות מן המידע. כל המידע יועבר לרשות או לצד שלישי שייקבע על-ידה, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ או בכל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע על ידי הרשות באופן מלא ובלעדי, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי כל המידע הוא קניינה הבלעדי של הרשות, זולת אם סוכם אחרת בין הצדדים מראש ובכתב.

- הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא ישמור ברשותו בתום תקופת ההסכם, במישרין או בעקיפין כל מסמך, רשימה, מידע, או חומר אחר שהגיעו אליו בעקבות התקשרותו עם הרשות, למעט מסמכים אותם נדרש הספק לשמור לצורכי תיוק, ארכוב או על פי כל דין, בכפוף לאישור הרשות - באשר לסוג המסמכים - מראש ובכתב.

- הספק מתחייב לא לעשות שימוש כלשהו ולא למסור, להעביר, לתרגם או לפרסם תוצאות ביצוע מתן השירותים וההסכם, מידע, או כל פרט אחר אודותיו אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נציגי הרשות ובלבד שבכל העברה, תרגום או פרסום כאמור תצוין העובדה כי ביצוע ההסכם מומן ע"י הרשות, ויוסכם בין הצדדים על התשלומים שתקבל הרשות בגין ההעברה, התרגום או הפרסום כאמור.

- הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי לצורך מתן השירותים וביצוע העבודה עפ"י הסכם זה הוא יעשה שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד ויש לו את כל ההרשאות מהיצרן המקורי המתירות לו לבצע את העבודה בישראל.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- איסור הסבה

- הספק מתחייב לבצע את השירותים בעצמו וכי מוסכם בזה, כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב על ידי הרשות.

- גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר הספק, בכל מקרה, אחראי בפני הרשות לכל עניין הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

- מוצהר ומוסכם בזה כי לרשות הזכות להסב או להמחות זכויותיה עפ"י הסכם זה לאחרים, כולן או מקצתן, במישרין או בעקיפין, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- היתרים, רישיונות ואישורים

- הספק מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא מחזיק במסמכים ובאישורים אשר נדרשים לשם פעילותו במסגרת הסכם זה ולכל פעילות אחרת עפ"י דין כשהם תקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות כלל המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות ולהציגם לרשות בכל עת שיידרש לכך על-ידה.

- הספק מצהיר ומתחייב בזה להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בהיקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו או חלק מהם.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- פיקוח, בקרה ודיווח

- מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך ביצוע העבודה תלוּוינה פעולות הספק בפיקוח ובבקרה מטעמה של הרשות.

- הרשות תמנה נציג/ה להתקשרות עם הספקית.

נציג הרשות להתקשרות זו: מר גיא גסר, מנהל המעבדה (להלן: "נציג הרשות").

- הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות נציג/ת הרשות.

- בשים לב לכל האמור במסמכי המכרז ובהסכם זה, לנציג הרשות, סמכות מכרעת לקבוע האם העבודה, נושא המכרז והסכם זה, בוצעה כראוי, עפ"י תנאי ההסכם, אם לאו. למען הסר ספק מובהר בזה, כי סמכויותיו של נציג הרשות מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף התמורה הכספית כאמור בהסכם זה. כל הוראה שיש בה משום שינוי תנאי מתנאי ההסכם או המכרז, ולרבות - הגדלת התמורה או חיוב הרשות בחיובים כספיים נוספים מעבר למפורט בהסכם זה, תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה ע"י מורשי/ות החתימה של הרשות, לרבות חשב הרשות.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- הספק אינו נציג הרשות

- הספק מתחייב שלא להציג עצמו כמי שהוא סוכן, שלוח או נציג הרשות או כמי שרשאי לייצגה או לחייבה בעניין כלשהו ומסכים, כי הוא יישא באחריות הבלעדית לכל נזק לרשות או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

- ייצוג הרשות לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך מראש ובכתב מאת נציגי הרשות.

- שמירה על סודיות ושמירת זכויות

- הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכללי שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עקב או במהלך ביצוע הסכם זה, לפניו או לאחר מכן - ללא אישור הרשות מראש ובכתב (להלן: "מידע סודי").

- הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שיימסרו לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה או בתוקף או בקשר עם ביצועו.

- הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות הרשות בכל הקשור להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הרשות רשאית להורות לספק ולהנחותו בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייבת למלא אחר דרישות הרשות בנדון.

- בין היתר, מסכים הספק לתנאים הבאים:

  - כל כניסה למתחמים המחייבים עמידה בסיווג בטחוני (לצורך עבודה טכנית) ו/או חשיפה לחומרים מסווגים ברשות המים-מותנים בעמידה או בהצגת סיווג בטחוני בתוקף (סב"ט) של היועץ/ת לרמה 6.

  - בהתאם לנוהל יה"ב 5.19 שרשרת אספקה, יחויב הספק לעמוד ברמה B / C ע"פ הגדרת נציג/ת הרשות, ולפעול בהתאם במערכת יוב"ל.

  - הספק מתחייב למלא כנדרש ולחתום על הצהרה על שרשרת אספקה לאבטחת מידע בנוסח המצ"ב להסכם זה כ"נספח ה'" והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

- הספק מצהיר כי ידוע לו שתוצרי השירותים שעשה עבור הרשות הם ייחודיים לרשות והם סוד עסקי או מסחרי (Trade Secret) של הרשות והוא מתחייב שלא למסור, להעביר או לפרסם, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות ביצוע ההסכם אלא כפוף לאישור בכתב של נציג/ת הרשות.

- הספק אינו רשאי להשתמש בכל מידע סודי שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך או למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציגי הרשות המוסמכים. הספק אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.

- הספק מתחייב להחזיר לרשות מיד בתום ביצוע העבודה או עם סיום מתן השירותים מכל סיבה שהיא את כל המידע הסודי שנאסף על-ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, נכס, קובץ מחשב, גלופה, טיוטה וחומר גלם שעל פיהם  ניתנו השירותים וכן כל חומר שקיבל ממנה בעת ביצוע העבודה עפ"י הסכם זה ולא להשאיר בידיו כל מידע שהוא שנאסף על-ידו במסגרת מתן השירותים. הספק יצהיר כי לא נשאר ברשותו שום חומר, מסמך או מידע במדיה מגנטית או בכל דרך אחרת למעט מסמכים הדרושים לספק לשם תיוק ארכיוני בלבד, וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של הרשות באשר לסוגי המסמכים.

- הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוקים אלו ומכל חיקוק אחר בתוקף, הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע והנתונים שימצאו ברשותו. הספק מצהיר בזה, כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל מהווה עבירה של חוק העונשין, התשל"ז-1977.

- על כל הגורמים מטעם הספק שלוקחים חלק במתן השירותים לרשות המים בהתקשרות זו לקבל הדרכה פנימית מטעם הספק על שמירה על הסודיות וחשיבותה של אבטחת מידע במהלך ביצוע השירות, טרם תחילת פעילותם בקשר למתן השירותים בהתקשרות זו. הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על פי הסכם זה וכל מי מעובדיו העשוי להיחשף למידע כאמור, על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצ"ב להסכם זה כ"נספח ג'" והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

- מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות ההדדיות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול הסכם זה.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- כלים וחומרים

  - כל הכלים והחומרים הדרושים לשם אספקת השירותים נושא מכרז זה, יירכשו על-ידי הספק ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

  - כל הכלים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מהסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

  - מובהר, כי עשיית שימוש בכלים, בחומרים ובתכונות שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו, תיחשב להפרת הסכם זה.

- ביטוח

- הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעסיקים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

- הספק יוודא, כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נושא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – הרשות הממשלתית למים ולביוב בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל – הרשות הממשלתית למים ולביוב, כמבוטחים נוספים.

- הספק יוודא, כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נושא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – הרשות הממשלתית למים ולביוב, עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

- המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.

- אי עמידה בסעיף מהווה הפרה של הסכם זה.

- נזיקין

- מוצהר ומוסכם בזה, כי בכפוף לכל דין, יישא הספק באחריות לכל פגיעה, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לו או למי מטעמו או לעובדיו או לעובדים מטעמו, או לרשות או לכל אדם אחר – לרבות נזקי גוף, נזקי רכוש ו/או נזקים כלכליים טהורים, פיצויים בגין הפרת הסכם וכיו"ב כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה, זולת אם הנזק נגרם מחמת מעשה או מחדל רשלני של הרשות.

- מבלי לפגוע באמור בס"ק (א) לעיל ובכפוף לכל דין, מוסכם בין הצדדים, כי הרשות לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לספק או למי מטעמו או לעובדיו או לעובדים מטעמו, או לרשות או לכל אדם אחר – לרבות נזקי גוף, נזקי רכוש, נזקים כלכליים טהורים, פיצויים בגין הפרת הסכם וכיו"ב, כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה וכי אחריות זו תושת על הספק בלבד.

- הספק מתחייב לשפות את הרשות על תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו לה מכל סיבה שהיא הנובעת ממעשיו או ממחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה על הפעלת הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות. מובהר בזה, כי הרשות תודיע לספק בדבר כל תביעה או דרישה כאמור לעיל, עם המצאתה לידיה, ותאפשר לו להתגונן מפניה בכל דרך, באופן סביר.

- למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה, כי הרשות, הבאים מטעמה או המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, נזק, או פיצוי מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו לספק או שישולמו על ידו תוך או בעקבות ביצוע הסכם זה או בעקבות הוראות שתינתנה על פיו ואשר לא נאמר במפורש בהסכם זה כי על הרשות לשאת בהם.

- מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מתחייב הספק להשיב לרשות את כל ההוצאות שנגרמו לה מחמת אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי הספק, וכן לשפות את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו לה עקב ביטול ההסכם.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו או כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם.

- בסעיף זה "הוצאות" - לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

- הספק רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת רשות המים, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

- הספק מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים, באופן ישיר או עקיף, כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים").

- הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור או מעורב, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה. הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק או להיות מעורב בכל עסקה או עניין אחר שיש בו או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

- הספק מתחייב להביא מיד לידיעת הרשות כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת הרשות אם קיים ניגוד עניינים. הספק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנדון ויקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם הרשות תאשר, מראש ובכתב, כי אין לה התנגדות לכך.

- הספק מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי הרשות בכל פעולותיו בקשר להסכם זה, וכי כל המלצה וכל ייעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הרשות ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

- בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת הרשות שתופעל בהגינות ובסבירות.

- הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על פי הסכם זה וכל מי מעובדיו בקשר עם השירותים נושא ההתקשרות, על הצהרה לעניין הימנעות מהימצאות בניגוד עניינים בנוסח המצ"ב להסכם זה כ"נספח ד'" והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

- בסעיף זה "ניגוד עניינים" - לרבות חשש לניגוד עניינים.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- בעלי תפקידים מטעם הספק

- הספק מתחייב להעסיק לשם מתן השירותים כוח אדם ברמה מקצועית מעולה ובהיקף המתאים, מקצועי ובעל הכשרה וניסיון מתאימים, בהתאם למפורט  במסמכי המכרז.

- מוסכם בזה, כי חברי/ות צוות, אשר הוצעו על-ידי הספק לביצוע העבודה במסגרת הצעתו במכרז, לא יוחלפו לאורך כל תקופת ההתקשרות.

- חרף האמור בס"ק ב' לעיל, באם יבקש הספק לערוך שינוי בצוות הספק, עליו להגיש בקשה בכתב לרשות באמצעות נציג/ת הרשות. הבקשה תכלול מידע ומסמכים המעידים כי המועמד/ת להחלפה עומד/ת בכל תנאי הסף, בהתחשב בחלוף הזמן מהמועד האחרון להגשת הצעות, ובעל/ת ניסיון ורמת מומחיות שאינה פוחתת מזו של חבר/ת הצוות המוחלף/ת.

- ספק יפנה בכתב לרשות לשם קבלת אישור כאמור לא יאוחר מ-30 יום עובר ליום היווצרות הצורך בקבלת האישור או בהחלפת בעל התפקיד.

- החלפת חבר/ת צוות מטעם הספק, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שאין באפשרותם ליתן את השירותים לרשות בהתאם למסמכי המכרז, הצעת הספק וההסכם, תתאפשר אך ורק באישור בכתב מאת הרשות.

- הרשות תהא רשאית ליתן את אישורה או להימנע מכך, לפי שיקול דעתה המקצועי אשר יופעל בהגינות ובסבירות. כן תהא זכאית הרשות להפסיק את ההתקשרות מחמת החלפה כאמור או להפעיל כל זכות העומדת לרשותה במסגרת המכרז וההסכם בגין החלפת בעל/ת-תפקיד כאמור. הספק יהיה מנוע מלטעון כל טענה כלפי הרשות באם תעשה שימוש בסמכותה על-פי סעיף זה.

- כמו כן, רשאית הרשות לדרוש החלפה של חבר/ת צוות אשר נכללו במסגרת ההצעה מטעם הספק משיקולים שונים, ולרבות - התאמה למשימה, זמינות, סיווג ביטחוני וכו'. הרשות תודיע לספק, מבעוד מועד, בדבר כוונתה לממש סמכותה בהתאם לסעיף זה. במידה ויוחלט כאמור אין בכך בכדי להפחית או לסייג בדרך כלשהי את אחריות הספק ודרישה כאמור תחייב את הספק, ועליו יהיה להעמיד מחליפים לחברי הצוות המוחלפים אשר יעמדו בכל תנאי הסף ובאמות המידה לאיכות הקבועים במכרז. במקרה זה, לוח הזמנים יתואם עם הספק. כן יובהר, כי ככל שהחלפת חבר/ת צוות כאמור נגרמה בשל אי התאמה או אי זמינות של בעל/ת תפקיד, תשקול הרשות נקיטת צעדים העומדים לרשותה, ולרבות - חילוט ערבות וביטול הזכייה.

- ככל שתאושר החלפה כאמור, תבוצע חפיפה מקדימה, של לפחות 21 ימי עבודה בין בעלי התפקיד החדשים לבעלי התפקיד המוחלפים, על חשבון הספק ובאחריותו.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- שלילת קיום יחסי עובד-מעסיק עם הספק ועובדיו

- למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו בלבד מהווה תנאי מוקדם מבחינת הרשות לפעולתו של הספק על פי ההסכם.

- בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הרשות לבין הספק או מי מעובדיו או מי משלוחיו. לא הספק ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהרשות פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

- אין לראות בכל זכות הניתנת לרשות עפ"י הסכם זה להדריך או להורות לספק או לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה ולא יהיו לספק או למועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או של עובד המועסק ע"י הרשות, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים או פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה מכל סיבות שהן, או הוראות שתינתנה על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה ואין בה כדי ליצור בין הרשות לבין הספק או המועסקים על ידום כל יחסי מעסיק ועובד.

- הספק לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים שלהם, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעסיק חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו - לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, פיצויי פיטורים כמשמעם בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, תשלומים כלשהם על פי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, או תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, הסכם והסכם קיבוצי, וכל תשלומים על פי חלפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.

- מוסכם, כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יראו עובדים של הספק או מי מטעמו כעובדי הרשות, הרי ששכרם של העובדים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובדי מדינה שמאפייני העסקתם הם הדומים ביותר לאלה של הספק; ועל הספק יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע להם כעובדי הרשות.

- היה וייקבע, כי עובדים של הספק או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובדי הרשות, יהיה על הספק לשפות את הרשות, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לרשות בשל קביעה כאמור.

- בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם הרשות תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאית הרשות לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לספק מהרשות.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- הפסקת ההתקשרות

- מוסכם בזה כי הרשות תהא רשאית להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהרשות תהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעלה הרשות מכוח זכותה על פי האמור בהסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד למועד ההפסקה.

מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי הרשות בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה.

- מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, ובכפוף לאמור בס"ק (ג) להלן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא הרשות רשאית להודיע על ביטול ההתקשרות והספק ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

- פיגור ואי-עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע העבודה;

- אי-עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבע בהסכם;

- החלפת נותני שירות מטעם הספק המבצעים את העבודה או החלפת נציג/ת הספק ללא אישור מראש ובכתב של הרשות;

- הוגשה נגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך 30 יום;

- הוצא נגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים, פשיטת רגל, או מונה לו מפרק זמני והצו או המינוי לא בוטלו תוך 30 יום;

- נמצא כי הספק העביר לגורם שלישי מידע השייך לרשות מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם הרשות;

- נמצא כי הספק הטעה את ועדת המכרזים של הרשות;

- נמצא, כי הספק נתון בניגוד עניינים או מתעורר חשש לקיום ניגוד עניינים.

- התנהלות מבזה של הספק בעת מתן השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות.

- בכפוף לכל אמור בסעיפים א'-ב' לעיל מוסכם, כי במידה ויפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, רשאית הרשות לאפשר לספק לתקן את ההפרה תוך 14 ימים מיום משלוח הודעה בדבר ההפרה או בכל מועד אחר שייקבע על-ידי הרשות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לשביעות רצונה המלאה של הרשות, שאם-לא-כן לא תחוב הרשות בתשלום התמורה לספק והיא תהיה זכאית לדרוש החזר כספים ששולמו ביתר. כן תהא הרשות רשאית, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת העומדת לה לפי הסכם זה או לפי כל דין, לבצע את אחת הפעולות הנקובות לעיל או את כולן יחד:

  - לבצע את החיוב במקום הספק בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לה בשל כך מן התמורה המגיעה לספק לפי הסכם זה וכמפורט בסעיף 8 לעיל.

  - לבטל את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב.

מוסכם, כי הקביעה האם מדובר בהפרה יסודית, כי הקביעה האם ההפרה נעשתה בתום לב וכי הקביעה האם תוקנה ההפרה מסורה באופן בלעדי לשיקול דעתה המקצועי של הרשות, שתופעל בהגינות ובסבירות, ולספק לא תהיה השגה מכל סוג ומין על קביעתה וזאת מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית לספק על פי כל דין.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- ערבויות ובטחונות

- להבטחת זכויות הרשות על-פי הסכם זה וכבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על פי המכרז, ההצעה וההסכם, מתחייב הספק להמציא במועד חתימת ההסכם ערבות אוטונומית מאת תאגיד בנקאי או מבטח כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 לפקודת הרשות על סך ________₪ (להלן: "הערבות").

- הערבות תעמוד בתוקפה 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות, קרי עד ליום _____________.

- ערבות הביצוע תוגש באמצעות ערבות דיגיטלית, כאמור בהוראת תכ"ם 14.4.1 "ערבויות דיגיטליות", למעט אם תקבע הרשות אחרת.

- עלויות הערבות תחולנה במלואן על הספק.

- מוסכם בזה, כי המצאת הערבות כאמור לעיל היא תנאי לתשלום התמורה לספק.

- מבלי לפגוע באמור בסעיף 21 לעיל, תהא הרשות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו בנסיבות בהן לא עמד הספק בהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או לצורך קיזוז (ואז יחולט החלק נושא הקיזוז). החלטה על חילוט הערבות כאמור תתקבל רק לאחר שתינתן התייחסות הספק.

- הערבות תחולט באמצעות דרישה חד צדדית של הרשות לבנק או לחברת הביטוח כאמור לעיל, שעליה תינתן הודעה בכתב גם לספק.

- חולטה הערבות מכל סיבה שהיא – ימציא הספק לרשות ערבות חליפית העומדת בכל הדרישות המפורטות לעיל.

- אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על הרשות חובה כלשהיא.

- התנהלות הולמת של ספק ממשלתי

- הספק נדרש להתנהלות הולמת, ובכלל זה להימנע מהתנהגות גזענית או מבזה בעת מתן השירותים. החובה להתנהלות הולמת חלה ביתר שאת בשירותים הניתנים על ידי הממשלה באמצעות הספק, לציבור הרחב.

- התנהלות מבזה של הספק בעת מתן השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה הפרה יסודית של ההסכם, ותהווה עילה לסיומו המיידי, כאמור בסעיף 21(ב) לעיל.

סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

- תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הוראות עיקריות ובסיסיות

הצדדים מסכימים, כי חיוביהם כמפורט בסעיפים 3, 6-5, 12-9, 14, 21-17 ו- 23 בהסכם זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך.

- קיום ההסכם בתום לב, בסבירות ובנאמנות

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע מהן בתום לב, בהגינות, בסבירות ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.

- ביקורת

- חשב הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונו או הוסמכו על ידם לשם כך, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם בין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הכרוך במתן השירות או בתמורה הכספית נושא הסכם זה.

- לצורך קיום הפיקוח והבקרה, כאמור בס"ק (א) לעיל, רשאים נציגי הרשות:

      - להיכנס בכל עת סבירה לכל מתקן או משרד המשמש את ה לצורכי מתן שירותיו לפי הסכם זה.

      - לעיין בכל רשומה, מסמך, עבודה, ספר חשבונות, פנקס מאגר מידע רגיל או ממוחשב או בכל מסמך של הספק, לרבות אלה השמורים על-גבי מדיה מגנטית והעתקתם בכל דרך שתימצֶא לנכון.

- הספק מתחייב לאפשר ביצוע ביקורת ובדיקה כאמור לעיל ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל וכן דו"חות כספיים מבוקרים על-ידי רו"ח, ככל שישנם בידיו. הספק מוותר בזה על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת הפרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על-ידי הרשות.

- הספק מתחייב להעביר לרשות נסח חברה/שותפות עדכני, לפי דרישת נציג הרשות, או חשב הרשות או נציגיה, בתוך 30 יום ממועד הדרישה.

- הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הנוגע למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי, ככל שמצוי.

- מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג או נוהג שקדם לחתימתו.

- הוראות כלליות

- כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של הרשות במימוש זכות מזכויותיה על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על ידי מורשי/ות החתימה מטעם הרשות.

- כל שינוי במועדים הנקובים בהסכם זה כמו גם כל שינוי אחר בו, יהא חסר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.

- לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון בכתב ונחתם ע"י כל מורשי/ות החתימה מטעם הצדדים להסכם.

- משלוח הודעות

מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד להסכם זה לצד האחר בדואר רשום על פי הכתובות הרשומות להלן תראה כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד שליחתה.

הודעה שנמסרה ביד תיחשב שנתקבלה במועד מסירתה.

הודעה לפי סעיף זה תימסר לנציג/ת הרשות ולחשבות הרשות.

- כתובות הצדדים לצורך הסכם זה

הרשות: הרשות הממשלתית למים ולביוב, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים 9136002.

הספק: ____________________________________.

ולראיה באו הצדדים על החתום

|  | הספק |  |  | רשות המים |  |  | רשות המים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימה: | ____________ |  | חתימה: | ____________ |  | חתימה: | ____________ |
| שם: | ____________ |  | שם: | ____________ |  | שם: | ____________ |
| תפקיד: | ____________ |  | תפקיד: | ____________ |  | תפקיד: | ____________ |
| חותמת (אם נדרש): | ____________ |  |  |  |  | תאריך: | ____________ |

אישורים פנימיים לצרכי המשרד בלבד:

_

אישור יעוץ משפטי

נספח ג' להסכם התקשרות

הצהרה בדבר שמירה על סודיות

מבוא

הואיל	ונחתם בין הספק, _______________________, (להלן: "הספק") לבין הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "הרשות") הסכם בעקבות מכרז פומבי (להלן: "ההסכם" ו-"השירותים", בהתאמה);

והואיל	ואני מועסק/ת על-ידי הספק, כעובד/ת או כקבלן/נית, בין השאר, לשם אספקת השירותים לרשות.

והואיל	והרשות הסכימה להתקשר עם הספק בתנאי כי הספק לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן ואעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, לומדה, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 בחוק העונשין, התשל"ז-1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם, בין במהלך ביצועו, לפניו או לאחר מכן, או מידע שידיעתו תשמש "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בתקליטור, במדיה נשלפת, בדוא"ל או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציגי הרשות המוסמכים מראש ובכתב עלול לגרום לרשות או לצדדים שלישיים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 בחוק העונשין, התשל"ז-1977;

אי לכך, אני הח"מ מתחייב/ת כלפי הרשות כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב/ת כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לצד כלשהו.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירה על סודיות המידע, ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעם הספק את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להחזיר לידי הרשות ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מהרשות או השייך לו או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור הרשות. כמו כן, הנני מתחייב/ת לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לרשות או הנמצא ברשותה או הקשור לפעילויותיה, תהיה לרשות זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר/ה כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

- אני מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות וכי נהירות לי חובותיי מכוח ס' 119-118 בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין הרשות.

- מוסכם וידוע לי, כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום,

| שם מורשה/ית החתימה / שם העובד/ת | חתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | _____________ | __________ |
| ___________________ | _____________ | __________ |

נספח ד' להסכם התקשרות

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

- אני הח"מ, מורשה/ית חתימה ומוסמך/ת להצהיר בשם הספק, ___________ (להלן: "הספק"), מצהיר/ה בזה כי לא מתקיים כל חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין בספק או בבעלי תפקידים המועסקים בו או מי מטעמו בכל הנוגע והקשור למכרז זה ולעבודות המפורטות בו.

- אני מתחייב/ת להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד את הספק או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

- אני מתחייב/ת להודיע ולדווח באופן מידי אודות כל נתון או נסיבה שבגינם הספק או כל מי מטעמו עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם הרשות.

- ידוע לי ומוסכם עליי, כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בהצהרה זו  תיבחן על ידי רשות המים והיא שתכריע האם מדובר בניגוד עניינים המונע המשך ביצוע שירותים. ואולם, אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי בשם הספק ועל הספק להימנע מניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.

- אני מצהיר/ה בזה, כי למשך כל תקופת ההתקשרות ובהתאם לכל מה שייקבע בהסכם בין הצדדים, ימנע הספק מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה למכרז ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עניינים במישרין ובעקיפין.

- אני מתחייב/ת ליידע את רשות המים במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע לי, כי במקרה זה תהיה רשאית רשות המים שלא להעביר לספק עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגוד עניינים והכול עפ"י שיקול דעתה המקצועי.

- ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, נתונה לרשות המים, באופן בלעדי, ואני מתחייב/ת לפעול בהתאם להנחיותיה, כפי שתקבענה בכל עת.

- אני מקבל/ת על עצמי בזה לבצע כל החלטה של רשות המים בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעת רשות המים, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות בין הספק לבין הרשות.

ולראיה באתי על החתום:

| שם מורשה/ית החתימה | חתימה | תאריך |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | _____________ | __________ |

נספח ה' להסכם התקשרות

הצהרה על שרשרת אספקה לאבטחת מידע עבור רמה B

אני, הח"מ מורשה/ית חתימה והמוסמך/כת להתחייב מטעם הספק, ______________  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

| מס"ד | הנושא | רמה נדרשת מינימלית | קיים/ לא קיים | ראיות נדרשות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | האם ארגונך מיישם תהליכי מניעת גישה ואבטחה פיזית למניעת גישה לא מורשית למתחמים כגון: חדר תקשורת, חדר שרתים, איזור תפעולי ? | קיימים אמצעים למניעת גישה רק בשעות שלאחר הפעילות וללא ניטור גישה. | _______ | פירוט האמצעים לאבטחה פיזית בחלוקה לאמצעי מניעת גישה ואמצעי ניטור גישה, צירוף אישור יועץ מיגון / חברת מיגון על קיומם |
| 2 | האם ארגונך מקיים תשומות הגנה מפני נזקים סביבתיים (הצפה, שריפה, הפסקות חשמל וכו') למחשבים וציוד מחשוב בהתאם לסטנדרטיים מקובלים? | קיימים אמצעים בסיסיים להגנה חלקית כגון רק כנגד הפסקת חשמל. | _______ | פירוט האמצעים הקיימים למניעה והתאוששות מנזקים סביבתיים + רישיון עסק תקף ורלוונטי ביחס למיקום הפיזי של נותן השירות |
| 3 | האם קיים בארגונך תהליך המבטיח מחיקת מידע אודות הלקוח משרתי הארגון? | מחיקה פשוטה המאפשרת שחזור. | _______ | כתיבת דוגמא לנוהל כתוב המגדיר את התהליך, פירוט כיצד מבוצעת המחיקה. |
| 4 | האם מיושם נוהל בקרה אחר החלפת סיסמאות ברירת מחדל? | קיים מסמך כללי שלא מכסה ו/או מפרט לרמת כל התהליכים הנדרשים. | _______ | צירוף צילום מסך /מסמך המוכיח את קיום הנוהל. |
| 5 | האם מותקנות על העמדות תוכנות להגנה מפני נוזקות? | קיים שימוש במערכת אנטי-וירוס ללא מנגנון ניהול מרכזי. | _______ | ציון שם ודגם מערכת האנטי-וירוס, צילום מסך המציג תאריך עדכון אחרון ומספר "סוכנים" |
| 6 | האם נעשה שימוש בשיתופי רשת בארגון? | קיים שימוש בהרשאות והתראות על בסיס ntfs למניעת גישה בלתי מורשית. | _______ | פירוט אופן הבקרה. |
| 7 | האם בארגונך מגבים מידע של לקוחות? | מתבצע גיבוי ידני להתקן אחסון. | _______ | צירוף פירוט מילולי היכן פיזית ובאיזה אמצעי מגובה המידע |
| 8 | האם קיים תהליך של ביצוע שחזור יזום לטובת בחינת איכות ואפקטיביות הגיבויים? | קיים תהליך, לא בוצע בפועל שחזור יזום. | _______ | ציון תאריך אחרון ותיעוד המוכיח ביצוע שחזור יזום של גיבוי. |

הערות:

- בכל שורה יש לרשום האם קיימת רמה מינימלית נדרשת (קיים /לא קיים).

- ככל וקיימים אמצעים ברמה גבוהה מהרמה המינימלית הנדרשת – יש לפרט:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- יש לצרף ראיות נדרשות לגבי כל אחת מהתשובות לשאלות – יש לשלוח ליחידת הרכש של רשות המים באמצעות דוא"ל, או בדואר רשום.

- ככל שנדרש מידע נוסף ניתן לפנות לאתר מערך הסייבר הלאומי – שאלון יובל, בקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/querysupply

| _____________ | ______________ | ____________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם ושם משפחה | חתימה |

נספח ה' להסכם התקשרות

הצהרה על שרשרת אספקה לאבטחת מידע עבור רמה C

אני הח"מ מורשה/ית חתימה והמוסמך/ת להתחייב מטעם הספק, ______________  מצהיר/ה בזה כדלקמן:

| מס"ד | הנושא | רמה נדרשת מינימלית | קיים / לא קיים |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | האם ארגונך מיישם תהליכי מניעת גישה ואבטחה פיזית למניעת גישה לא מורשית למתחמים כגון: חדר תקשורת, חדר שרתים, איזור תפעולי ? | קיימים אמצעים למניעת גישה רק בשעות שלאחר הפעילות וללא ניטור גישה. | _____________ |
| 2 | האם ארגונך מקיים תשומות הגנה מפני נזקים סביבתיים (הצפה, שריפה, הפסקות חשמל וכו') למחשבים וציוד מחשוב בהתאם לסטנדרטיים מקובלים? | קיימים אמצעים בסיסיים להגנה חלקית כגון רק כנגד הפסקת חשמל. | _____________ |
| 3 | האם קיים בארגונך תהליך המבטיח מחיקת מידע אודות הלקוח משרתי הארגון? | מחיקה פשוטה המאפשרת שחזור. | _____________ |
| 4 | האם מיושם נוהל בקרה אחר החלפת סיסמאות ברירת מחדל? | קיים מסמך כללי שלא מכסה ו/או מפרט לרמת כל התהליכים הנדרשים. | _____________ |
| 5 | האם מותקנות על העמדות תוכנות להגנה מפני נוזקות? | קיים שימוש במערכת אנטי-וירוס ללא מנגנון ניהול מרכזי. | _____________ |
| 6 | האם נעשה שימוש בשיתופי רשת בארגון? | קיים שימוש בהרשאות והתראות על בסיס ntfs למניעת גישה בלתי מורשית. | _____________ |
| 7 | האם בארגונך מגבים מידע של לקוחות? | מתבצע גיבוי ידני להתקן אחסון. | _____________ |
| 8 | האם קיים תהליך של ביצוע שחזור יזום לטובת בחינת איכות ואפקטיביות הגיבויים? | קיים תהליך, לא בוצע בפועל שחזור יזום. | _____________ |

הערות:

- בכל שורה יש לרשום האם קיימת רמה מינימלית נדרשת (קיים /לא קיים).

- ככל וקיימים אמצעים ברמה גבוהה מהרמה המינימלית הנדרשת – יש לפרט:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- ככל שנדרש מידע נוסף ניתן לפנות לאתר מערך הסייבר הלאומי – שאלון יובל, בקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/querysupply

| _____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם ושם משפחה | חתימה | חותמת (אם נדרש) |