טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| התקשרות המשך ללא עלות נוספת על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתח"ם - התקשרות עם חברת "אוראפלייר" – הנגשת מערכת בקר לציבור ופיתוח אפליקציית יבואנים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה שם מגיש הבקשה | מערכות מידע שימי אליה | תאריך פניה | 28/7/2024 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X] פטור ממכרז 3 (4) (ב) (2) | [ ] אחר |
| שם ספק | אוראפלייר | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 514548387 |
| מספר הזמנה במרכב"ה |  | יתרה כספית | 16,062 כולל מע"מ |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות נוספת | שווי אופציות (₪) |  |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 13/8/2024 | 31/1/2025 |

| היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות |
| 24/6/2021 | 31/12/2022 | 70,245 ₪ | פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) | 24/6/2021 |

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע) | - ברשות המשרד תוכנת Auraplayer המשמשת את משרד החקלאות להחצנת (Publishing) מערכות מידע תפעוליות בטכנולוגית Oracle. בין היתר : מערכת עובדים זרים, שבבי כלבים, מערכת הבקר וכו'. - בתאריך 24/6/2021 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם חברת אוראפלייר ל-100 שעות פיתוח במערכת, במסגרת פטור ספק יחיד 3(29). מצ"ב הפרוטוקול. יובהר כי ההתקשרות כאמור נעשתה לטובת פיתוח ייעודי של יכולת פריסת קובץ אקסל (CSV) על מנת לאפשר שירות מונגש ליבואני ראשי בקר בקליטה והוצאת היתרי העברה לראשי בקר בשלב הוצאתם מההסגר. - הוקמה הזמנת רכש מס' 4502053734 ל- 100 שעות פיתוח. עד כה בוצעו 47.2 שעות וקיימת יתרת שעות של 52.8 שעות. - מבוקשת הארכת תוקף ההתקשרות ללא עלות על מנת שניתן יהיה לממש את יתרת השעות לביצוע משימה דחופה שדורש המנכ"ל (אפליקציית מגדלים – הוספת אפשרות של תשלום בשרת תשלומים). - מבוקשת אפוא הארכת תוקף עד לסוף ינואר 2025. יובהר כי הנימוקים להיות הספק "יחיד" בנסיבות העניין נותרו, להצהרת הגורם המקצועי בהופעתו היום בוועדה, יפים גם לעת הנוכחית. - לאור חלוף הזמן הרב שמיום ההתקשרות שאישרה ועדת המכרזים במקור ליום הגשת בקשה זו, מובאת הבקשה לאישור ועדת הפטור המשרדית על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (2). . |  |  |  |  |
| תיאור השירות / הטובין | הנגשת מערכת בקר לציבור ופיתוח אפליקציית יבואנים |  |  |  |  |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 3 (4) (ב) (2) |  |  |  |  |
| פרוטוקול דיון מיום 13/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| הופיעו בפני הוועדה | מר שימי אליה- טד"מ |  |  |  |  |
| החלטת הוועדה מיום 13/8/2024 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| החלטה | [X] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 13/8/2024 |
| הערות | התרשמנו כי התגלמו טעמי חיסכון ויעלות המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש. |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ X] ללא | [ ] רגילה | [ ] חלף | שיעור ערבות |  |
| ביטוח | [X ] ללא | [] רגיל | [ ] מיוחד | נדרש הסכם | לא |
| האם טעון אישור ועדה נוספת | [X] ללא | [ ] ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור מרכזית | אחר |  |
| האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה | לא |  |  |  |  |

חתם בזום 			חתמה בזום 		חתמה בזום

13/8/2024 			13/8/2024 			13/8/2024

| בידרמן אורי |  | ורד ליפמן, עו"ד |  | טניה שאמלי |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציגת היועמ"ש |  | ס.חשב |  |  |