מדינת ישראל - משרד המשפטים
 אגף הדיור והנכסים בחטיבת הלוגיסטיקה של משרד המשפטים

מכרז פומבי מס' 05-2025

למתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים

(גרסה 1)

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 05-2025 – למתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים

הקדמה

משרד המשפטים ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 05-2025 למתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים ("המכרז").

הנספחים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד מן המכרז.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 12 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 48 חודשים נוספים.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏14.05.2025בשעה 12:00

תוכן עניינים

1.	הקדמה	3

2.	תוכן עניינים	5

פרק א'- הליך המכרז	6

3.	עקרונות המכרז	7

4.	תנאים להשתתפות במכרז	7

5.	ניקוד ההצעות	10

6.	בחירת זוכה	14

7.	מופעים ומועדים במכרז	18

8.	כללי המכרז	24

פרק ב' – חוברת ההצעה	30

9.	הגשת הצעה במכרז	31

10.	פרטי המציע	31

11.	הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	32

12.	איכות ההצעה	38

13.	התחייבויות נוספות של המציע	40

14.	בקשות	41

15.	רשימת נספחים	45

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	53

פרק ד' – הסכם התקשרות	89

1.	כללי	91

2.	תקופת ההתקשרות	91

3.	התחייבויות והצהרות הספק	91

4.	סודיות	92

5.	אבטחת מידע והגנות סייבר	92

6.	ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	93

7.	קניין רוחני וזכויות יוצרים	93

8.	קבלני משנה	94

9.	יחסים בין הצדדים	94

10.	תמורה	95

11.	כללי תשלום	96

12.	ערבות ביצוע	97

13.	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי	97

14.	ביטוח	98

15.	המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם	99

16.	הפסקת ההתקשרות	99

17.	הפרת ההסכם	100

18.	תרופות מצטברות	103

19.	סיום התקשרות	103

20.	כתובות הצדדים והודעות	104

21.	שונות	104

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

תנאים להשתתפות במכרז

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים:

אם חלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

כלל השירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.

עסק חי –

לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

תנאי סף מקצועיים:

המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

נסיון – שנות נסיון –

המציע בעל ותק של לפחות 3 שנים, ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בתכנון אדריכלי ו/או ניהול פרויקטים ו/או פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות.

נסיון מקצועי עם לקוחות –

המציע ביצע תכנון אדריכלי או ניהול פרויקט או פיקוח צמוד על פרויקט להקמה או שיפוץ של 3 מבני ציבור (שונים) לפחות , כהגדרתם במכרז זה, אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים, במצטבר:

שולבו במסגרת ההקמה או השיפוץ לכל הפחות כל הפריטים הבאים: אדריכלות, בטיחות אש, מתקני תברואה, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אוויר ואינסטלציה.

הקמת מבנה הציבור הסתיימה (ניתן אישור לאכלוס טופס 4 או במקרה של שיפוץ השלמת העבודה לשביעות רצונו של המשרד המזמין) ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

היקף הבינוי בפרויקט השתרע על פני 600 מ"ר לפחות, לכל מבנה ציבור.

אדריכל או מהנדס בניין אזרחי –

לפחות אחד מהבעלים ו/או מנהל המציע הינו אדריכל או מהנדס בניין אזרחי, הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, עם רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות.

למציע נותני שירותים העומדים בדרישות המפורטות להלן:

מנהל לקוח

ניסיון -

בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בניהול צוות שלא פחת מ-4 מתכננים ו/או מפקחים ו/או קבלנים.

בעל ניסיון בתכנון ו/או ניהול הקמה או שיפוץ של לפחות 3 מבני ציבור במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בהיקף שלא יקטן מ-600 מ"ר לכל פרויקט.

- ובלבד שהפרויקט כלל לכל הפחות -אדריכלות, בטיחות אש, מתקני תברואה, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אוויר ואינסטלציה.

- מבנה ציבור הינו כהגדרתו במכרז זה.

השכלה

אדריכל הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.

בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז זה וכן ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון.

- -או-

מהנדס בניין אזרחי, הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.

בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז זה וכן ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון.

מנהל פרויקט בינוי (1)  בהתאם לתנאים הבאים:

שנות נסיון – בעל ניסיון ניהול של  לפחות 3 פרויקטים של הקמה או שיפוץ של מבני ציבור,  בשטח כולל שלא יפחת מ-600 מ"ר לכל פרויקט ובלבד שהפרויקט כלל לכל הפחות -אדריכלות, בטיחות אש, מתקני תברואה, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אוויר ואינסטלציה.

- מבני ציבור הינם כהגדרתם במכרז זה.

השכלה – אדריכל או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.

בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז זה וכן ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון.

מנהל פרויקט בינוי (2)  בהתאם לתנאים הבאים:

שנות נסיון – בעל ניסיון בניהול של  לפחות 3 פרויקטים של הקמה או שיפוץ של מבני ציבור בשטח כולל שלא יפחת מ-300 מ"ר לכל פרויקט. ובלבד שהפרויקט כלל לכל הפחות אדריכלות, בטיחות אש, מתקני תברואה, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אוויר ואינסטלציה.

- מבני ציבור הינהם כהגדרתם במכרז זה.

השכלה –

אדריכל או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז זה וכן ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון.

- -או-

הנדסאי בניין או אדריכלות הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז זה וכן ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון.

לעניין הדרישות לניסיון מוכח מנותני השירותים, יובא בחשבון רק ניסיון שנרכש לאחר קבלת התואר הרלוונטי ומועד הרישום בפנקס או קבלת הרישיון (אם צוין לעיל), עפ"י המועד המאוחר מביניהם.

התחייבות המציע לסגל מתכננים

המציע מצהיר כי הינו בעל יכולת להפעיל  או להעסיק  (כעובד או כקבלן משנה מטעמו) במסגרת העבודות בתוך פרק זמן של עד חמישה ימי עבודה את בעלי המקצוע להלן לכל הפחות:

| סוג מתכנן בהתאם להוראת חשכ"ל 8.1.1- מתכננים בעבודות בינוי |  |  |
| --- | --- | --- |
| בעל מקצוע | רמה מקסימלית | רמה מינימלית |
| אדריכל | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| מעצב פנים (אם אינו האדריכל) | מתכנן 1 | מתכנן 3 |
| מתכנן חשמל | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| מתכנן מיזוג אוויר | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| מתכנן אינסטלציה | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ בטיחות רב תחומי | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ בטיחות אש | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ אקוסטיקה | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ נגישות | מתכנן 1 | מתכנן 2 |
| כותב כמויות (כמאי) | מתכנן 1 | מתכנן 3 |
| מנהל פרויקט/ מפקח על עבודות בניה | מתכנן 1 | מתכנן 3 |

ניקוד ההצעות

אמות מידה לניקוד הצעות במכרז

הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

איכות –25%;

מחיר –75%.

מדדי איכות

הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:

| # מס' | משקל | תיאור תנאי | המפתח לחישוב |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5% | ניסיון של המציע במאגר המאוחד | עבור כל שנה שבה המציע עובד במאגר המאוחד אותו מפעיל החשב הכללי במשרד האוצר ("המאגר המאוחד") יקבל המציע ניקוד כדלהלן: 1 שנים - 1 נקודות 2 שנים - 3 נקודות מעל 3 שנים - 5 נקודות (מקסימום ניקוד 5 נקודות לסעיף זה). |
| 2 | 30% | ניסיון נוסף של המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף | עבור כל פרויקט נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף שבסעיף 4.3.1.2 ואשר עומד בתנאים המנויים בו, יינתנו 3 נקודות ועד לסך המקסימלי של 15 נקודות בגין 5 פרויקטים נוספים מעבר לנדרש בתנאי ההסף ניסיון נוסף בהפעלת צוות מתכננים ו-או יועצים (עד 15 נק'): מבין עד 8 הפרויקטים שהוצגו לעיל לתנאי הסף ולאמות המידה יתנו 3 נקודות נוספות בגין כל פרויקט אשר כולל הפעלת לפחות ארבעה מתוך בעלי התפקידים להלן בנוסף לבעלי התפקידים הכלולים בתנאי הסף. • מעצב פנים (אם אינו האדריכל) • יועץ בטיחות רב תחומי • יועץ אקוסטיקה • יועץ נגישות • כותב כמויות (כמאי) • מנהל פרויקט/ מפקח על עבודות בניה הופעלו משמעו הועסקו הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע על ידי המציע בין אם כנותני שירותים ובין אם כעובדים |
| 3 | 30% | ניסיון נוסף של הצוות המוצע מעבר לנדרש בתנאי הסף | ניסיון מנהל הלקוח POC מעבר לנדרש בתנאי הסף (עד 10 נק') על כל פרויקט נוסף, מעבר לנדרש בתנאי הסף לגבי מנהל הלקוח - והעומד בכל התנאים המנויים בתנאי הסף בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, ינתנו 2 נקודות, ועד לסך של 10 נקודות מקסימום. ניסיון מנהל פרויקטים 1 מעבר לנדרש בתנאי הסף (עד 10 נק') על כל פרויקט נוסף, מעבר לנדרש בתנאי הסף לגבי מנהל פרויקטים 1 והעומד בכל התנאים המנויים בתנאי הסף בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, ינתנו 2 נקודות, ועד לסך של 10 נקודות מקסימום. ניסיון מנהל פרויקטים 2 מעבר לנדרש בתנאי הסף (עד 10 נק') על כל פרויקט נוסף, מעבר לנדרש בתנאי הסף הנדרש לגבי מנהל פרויקטים 2 - והעומד בכל התנאים המנויים בתנאי הסף בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, ינתנו 2 נקודות, ועד לסך של 10 נקודות מקסימום. |
| 4 | 35% | ראיון | במסגרת הראיון תבחן ההתאמה של המציע לדרישות המכרז ויכולתיו וידיעותיו המקצועיות, כמו כן ישמש הראיון להתרשמות כללית מהמציע. ביחס לכל קריטריון, הוועדה תדרג בסולם של 1 עד 5 (1 נמוך, 5 גבוה). ציונים אלו ישוקללו ע"פ משקלם בציון כמפורט להלן. לראיון יוזמנו עד שמונה המציעים בעלי הציון הגבוה ביותר ברכיבי האיכות האחרים המפורטים לעיל. קריטריונים להתרשמות: • מקצועיות - ייבחן אופן ההתמודדות עם מקרה או מקרים מורכבים לניהול בתחום בניסיונם הקודם של חברי הצוות ואת דרכי הפעולה של חברי הצוות עד 7 נק'. • שירותיות - התרשמות מיכולת ביטוי ותקשורת בין אישית, תיבחן יכולתו של הצוות ליצור קשר בינאישי, להעניק שירות (שירותיות), ולהתבטא באופן בהיר - עד 7נק' • מחויבות - התרשמות ממידת הבנת הצוות את אופן הפעולה הנדרש במסגרת השירותים, יכולתו להתאים את אופן השירותים שינתנו על ידו, והפגנת גמישות ומחויבות עד 7 נק'. • מחויבות וגמישות בגיוס סגל מתכננים נוספים וחברי צוות נוספים - עד 7נק' • התרשמות כללית עד 7 נק' |

מדדי מחיר

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז).

עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המופרטות מטה.

הצעת המחיר תינתן כשעור הנחה לכל אחד מרכיבי התמורה (A-E) בנפרד כשיעור הנחה אחיד בתוך אותו רכיב תמורה:

| סימול רכיב | משמעות רכיב | משקל בהצעה | תעריף בסיס להנחה |
| --- | --- | --- | --- |
| A | פרויקט גדול - ניהול פרויקטים בהיקף של 4 מש"ח ומעלה | 30% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.2 למפרט השירותים |
| B | פרויקט בינוני - ניהול פרויקטים בהיקף של 1-ועד 4 מש"ח | 45% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.2 למפרט השירותים |
| C | פרויקט קטן - ניהול פרויקטים בהיקף של עד 1 מש"ח | 15% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.2 למפרט השירותים |
| D | עבודות מוגדרות | 5% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.3 למפרט השירותים |
| E | עבודות לא מוגדרות (חשכ"ל) | 5% | תעריף נותני שירותים חיצוניים – מתכננים בעבודות בינוי - כמפורט בהוראת תכ"מ 8.1.1 |
|  | סה"כ | 100% | --- |

ניקוד ההצעה יבוצע לפי הנוסחה להלן

| PSi=(Pi)BP*100 |  |
| --- | --- |
| כך ש: |  |
| Pi | הממוצע המשוקלל של שעור ההנחה של מציע i בגין רכיבים A-E לפי משקלם כמפורט לעיל. |
| BP | הממוצע המשוקלל הגבוה ביותר (קרי הצעת המחיר הנמוכה ביותר) מבין ההצעות |
| Psi | ציון הצעת המחיר של מציע i |

יובהר כי כל הוצאותיו של הספק לרבות ציוד, ביטוחים, תקורות וכל הוצאה אחרת הינה על חשבון הספק ועל חשבונו בלבד.

אופן חישוב הניקוד

אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין.

אופן חישוב ציון המחיר: כמפורט בסעיף 5.3.4 לעיל.

ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

Gi=  25% x TQi+75% x PSi

הגדרות:

ציונה המשוקלל של ההצעה i - Gi

ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –TQi

ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – PSi

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.

אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

כשירים לזכיה

המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז.

תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –

הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.

התקשרות עם אגודה עותומאנית.

זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' נספח ביטוח, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.

על הזוכה להירשם כספק (אם אינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, אם ישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

תחילת מתן השירותים

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות").

על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | 07/04/2025 |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ב 27/04/2025 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה | ב 04/05/2025 |
| מועד תחילת הגשת הצעות | ב 08/05/2025 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏14/05/2025 בשעה 12:00 |

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 05-2025 – למתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים ("דף המכרז").

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין.

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.

המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

הגשת הצעות במכרז

הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.

הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.

קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.

הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה").

פעולות במערכת ההזדהות -

מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.

לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

פעולות במערכת יהלום -

במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.

לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה יוצג גם במערכת.

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:

ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB.

פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות.

על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא את המדריך להגשת הצעות (קישור) מבעוד מועד. בנוסף לרשותו של מגיש ההצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש את הצעתו בהצלחה (קישור – חומרי הדרכה).

לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז

כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש.

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות.

ראיון

הודעה בדבר מועד הראיון תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד הראיון, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי מראש.

המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יגיע לראיון במועד שנקבע לו, או לחילופין לאפשר לו ראיון במועד חלופי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולנסיבות המכרז.

על המציע להגיע לראיון יחד עם בעלי התפקידים הנכללים בתנאי הסף או בתבחיני האיכות שפורטו במכרז, אלא אם כן בהזמנה לראיון המזמין הודיע אחרת.

במסגרת הראיון המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע או מנציגיו בראיון להציג בפניו כל מידע או מסמכים או אישורים או רישיונות וכיוצ"ב, אשר לדעת המזמין נחוצים לצורך הוכחת עמידה בדרישות המכרז.

במסגרת הראיון המזמין יהיה רשאי לבחון את הבנתו ובקיאותו של המציע או של נציגיו בתחום השירותים נשוא ההליך וכן לבחון את יכולתו של המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

המזמין יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו בראיונות.

כללי המכרז

בדיקת ההצעות

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

אם הוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

אם ימצא בעת בחינת ההצעות כי ההצעה כוללת התנאה או הסתייגות על תנאי המכרז, התנאה או הסתייגות זו לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, אם קיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, אם פורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

ציון איכות מזערי כתנאי לבדיקת הצעת המחיר –  יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר רק הצעות שציון האיכות שלהם גבוה מ-70.

רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, להעביר את ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל או לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש במקומו.

ניהול מו"מ עם מציעים

המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

משא ומתן עם מציעים, אם יתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

הצעה יחידה

אם הוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

פסילת הצעות

המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

הודעה על ביצוע שינויים כאמור תפורסם בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. אם מסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

הוצאות

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. אף על פי כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז.

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין.

במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

מיצוי הליכים מול הוועדה

אם לאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

במהלך בירור טענות מציע במכרז, אם ישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אם לאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.

חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |

איש קשר המציע

שם:

כתובת:

טלפון:

דוא"ל:

הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז.

הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים:

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –

המציע רשום בישראל כדין.

לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים –

ניהול פנקסים – המציע –

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.

היעדר הרשעות –

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, אם ישנם –

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, אם עמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

עסק חי –

לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור עסק חי בנוסח המפורט בנספח 4.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

| # | שם מלא | ת.ז | מס' רישיון (יש לצרף העתק רישיון) | תפקיד אצל המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

יש לצרף העתק רישיון

- המציע בעל ותק של ________(יש לציין מספר שנים) שנים, ב-8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בתכנון אדריכלי ו/או ניהול פרויקטים ו/או פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות.

- שנות ניסיון של המציע במאגר המאוחד של החשב הכללי: ___________________ (mm/yyyy-mm/yyyy). סה"כ שנים: _______

- המציע ביצע תכנון אדריכלי או ניהול פרויקט או פיקוח צמוד על פרויקט להקמה או שיפוץ של ______(יש לציין מספר מבנים) מבני ציבור (שונים) לפחות , כהגדרתם במכרז זה כמפורט בטבלה להלן:

| מס' | שם הפרויקט/מבנה ציבור | שטח המבנה (מ"ר) | אחריות המציע (יש לסמן) | מועד קבלת טופס 4 (mm/yyyy) / מועד השלמת שיפוץ | הפרויקט כלל את הפריטים הבאים לפחות (יש לסמן) | וגם פריטים מבין הבאים (יש לסמן) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 2 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 3 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 4 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 5 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 6 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 7 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |
| 8 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה | - מעצב פנים (אם אינו האדריכל) - יועץ בטיחות רב תחומי - יועץ אקוסטיקה - יועץ נגישות - כותב כמויות (כמאי) - מנהל פרויקט או מפקח על עבודות בנייה |

---המשך בעמוד הבא---

נספח ניסיון והשכלה של חברי הצוות הליבה של המציע – לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ובניקוד האיכות

- ניסיון והשכלת מנהל הלקוח

אני הח"מ (המועמד)_______________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

| שם מלא | ת.ז | תפקיד בצוות |
| --- | --- | --- |
|  |  | מנהל הלקוח |

  - בעל רישיון לעסוק כאדריכל / מהנדס בניין (מחק את המיותר) החל מ (תאריך) _____________. (יש לצרף העתק רישיון בתוקף).

  - הנני בעל ניסיון של _______  שנים, ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בניהול צוות שלא פחת מ-4 מתכננים ו/או מפקחים ו/או קבלנים  (יש לצרף קורות חיים)

  - הנני בעל ניסיון בניהול של הקמה או שיפוץ של ______(יש לציין מספר מבנים) מבני ציבור (שונים) לפחות , כהגדרתם במכרז זה כמפורט בטבלה להלן:

| מס' | שם הפרויקט/מבנה ציבור | שטח המבנה (מ"ר) | אחריות המציע (יש לסמן) | מועד קבלת טופס 4 (mm/yyyy) / מועד השלמת שיפוץ | הפרויקט כלל את הפריטים הבאים לפחות (יש לסמן) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 2 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 3 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 4 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 5 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 6 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 7 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 8 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |

- ניסיון והשכלת מנהל פרויקטים 1

אני הח"מ (המועמד)_______________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

| שם מלא | ת.ז | תפקיד בצוות |
| --- | --- | --- |
|  |  | מנהל פרויקטים 1 |

  - בעל רישיון לעסוק כאדריכל / מהנדס אזרחי / הנדסאי בניין / הנדסאי אדריכלות (מחק את המיותר) החל מ (תאריך): _____________. (יש לצרף העתק רישיון בתוקף).

  - הנני בעל ניסיון של _______  שנים, ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בניהול צוות שלא פחת מ-4 מתכננים ו/או מפקחים ו/או קבלנים  (יש לצרף קורות חיים)

  - הנני בעל ניסיון בניהול של הקמה או שיפוץ של ______(יש לציין מספר מבנים) מבני ציבור (שונים) לפחות , כהגדרתם במכרז זה כמפורט בטבלה להלן:

| מס' | שם הפרויקט/מבנה ציבור | שטח המבנה (מ"ר) | אחריות המציע (יש לסמן) | מועד קבלת טופס 4 (mm/yyyy) / מועד השלמת שיפוץ | הפרויקט כלל את הפריטים הבאים לפחות (יש לסמן) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 2 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 3 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 4 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 5 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 6 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 7 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 8 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |

- ניסיון והשכלת מנהל פרויקטים 2

אני הח"מ (המועמד)_______________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

| שם מלא | ת.ז | תפקיד בצוות |
| --- | --- | --- |
|  |  | מנהל פרויקטים 2 |

  - בעל רישיון לעסוק כאדריכל / מהנדס אזרחי / הנדסאי בניין / הנדסאי אדריכלות (מחק את המיותר) החל מ (תאריך): _____________. (יש לצרף העתק רישיון בתוקף).

  - הנני בעל ניסיון של _______  שנים, ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בניהול צוות שלא פחת מ-4 מתכננים ו/או מפקחים ו/או קבלנים  (יש לצרף קורות חיים)

  - הנני בעל ניסיון בניהול של הקמה או שיפוץ של ______(יש לציין מספר מבנים) מבני ציבור (שונים) לפחות , כהגדרתם במכרז זה כמפורט בטבלה להלן:

| מס' | שם הפרויקט/מבנה ציבור | שטח המבנה (מ"ר) | אחריות המציע (יש לסמן) | מועד קבלת טופס 4 (mm/yyyy) / מועד השלמת שיפוץ | הפרויקט כלל את הפריטים הבאים לפחות (יש לסמן) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 2 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 3 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 4 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 5 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 6 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 7 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |
| 8 |  |  | - בתכנון אדריכלי - ניהול פרויקטים - פיקוח צמוד על ביצוע עבודות הנדסיות |  | - אדריכלות - בטיחות אש - מתקני תברואה - מתקני חשמל - מתקני מיזוג אוויר - אינסטלציה |

התחייבות המציע לסגל מתכננים

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  ___________________ [למלא שם ההמציע] (להלן - "המציע") הינו ______________________, נותן תצהיר זה בקשר מכרז פומבי מס' 05-2025 למתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים (להלן - "המכרז").

- הנני מתחייב בשם המציע כי הינו בעל יכולת להפעיל  או להעסיק  (כעובד או כקבלן משנה מטעמו) במסגרת העבודות בתוך פרק זמן של עד חמישה ימי עבודה את בעלי המקצוע להלן לכל הפחות:

| סוג מתכנן בהתאם להוראת חשכ"ל 8.1.1- מתכננים בעבודות בינוי |  |  |
| --- | --- | --- |
| בעל מקצוע | רמה מקסימלית | רמה מינימלית |
| אדריכל | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| מעצב פנים (אם אינו האדריכל) | מתכנן 1 | מתכנן 3 |
| מתכנן חשמל | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| מתכנן מיזוג אוויר | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| מתכנן אינסטלציה | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ בטיחות רב תחומי | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ בטיחות אש | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ אקוסטיקה | מתכנן 1 | מתכנן 1 |
| יועץ נגישות | מתכנן 1 | מתכנן 2 |
| כותב כמויות (כמאי) | מתכנן 1 | מתכנן 3 |
| מנהל פרויקט/ מפקח על עבודות בניה | מתכנן 1 | מתכנן 3 |

איכות ההצעה

בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם למדדי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.

ניסיון של המציע במאגר המאוחד -

המציע מצהיר כי הוא עובד _______ (יש למלא מספר שנים) שנים במאגר המאוחד אותו מפעיל החשב הכללי במשרד האוצר ("המאגר המאוחד")

ניסיון נוסף של המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף – יש למלא בטבלה שבסעיף 1.3 לחוברת ההצעה

ניסיון נוסף של הצוות המוצע מעבר לנדרש בתנאי הסף -  יש למלא את הטבלאות בנספח ניסיון והשכלה של חברי הצוות הליבה של המציע – לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ולצורך ניקוד האיכות.

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו אם יזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.

אם המציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

בקשות

הגשת בקשות במסגרת ההצעה

במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.

מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים.

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .

המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה.

עידוד משרתי מילואים

מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

- הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

- ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים".

הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

אם המציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

אישור והתחייבות

בחתימתנו אנו מאשרים כי:

- קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

- כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

רשימת נספחים

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח. |
| נספח 2 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 3 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. |
| נספח 4 | אישור עסק חי | אישור רו"ח בדבר העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי בהתאם לנוסח המופיע בנספח. |

נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 05-2025-מתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים

טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

כללי

- על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.

- מובהר, כי המשקלים המפורטים ביחס ליחידות התמחור מטה, הם בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב ההצעה הזוכה ואין לראות בהם משום ביטוי או שיקוף כלשהו לכמויות שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות. למזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו לפי צרכיו בפועל.

הצעת המחיר

- ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.

- יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".

- תשומת לב המציעים גם לקובץ אקסל להצעת מחיר פרטנית  לניהול, תכנון, תאום ופיקוח על עבודות בניה (ראו פירוט בפרק 2.4 למפרט השירותים).

| סימול רכיב | משמעות רכיב | משקל בהצעה | תעריף בסיס להנחה | שעור הנחה מוצע מתעריפון (למילוי על ידי המציע) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | פרויקט גדול - ניהול פרויקטים בהיקף של 4 מש"ח ומעלה | 30% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.2 |  |
| B | פרויקט בינוני - ניהול פרויקטים בהיקף של 1-ועד 4 מש"ח | 45% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.2 |  |
| C | פרויקט קטן - ניהול פרויקטים בהיקף של עד 1 מש"ח | 15% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.2 |  |
| D | עבודות מוגדרות | 5% | תעריפון יועצים כמפורט בפרק 2.3 |  |
| E | עבודות לא מוגדרות (חשכ"ל) | 5% | תעריף נותני שירותים חיצוניים – מתכננים בעבודות בינוי - כמפורט בהוראת תכ"מ 8.1.1 |  |
|  | סה"כ | 100% | --- | --- |

כללים נוספים ביחס לטבלה זו:

- ההצעה תהיה סופית ותכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו. - אם לא מילא המציע ערך ביחידת תמחור מסוימת (אחת או יותר), או מילא ערך שלא בהתאם להוראות המכרז, רשאית ועדת המכרזים לראות את יחידת התמחור כאילו לא ננקב בה אחוז הנחה אלא הוצע המחיר המקסימלי או לפסול את ההצעה כולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות

- מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

  -  המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.

המציע מתחייב כי:

- לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.

- מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.

- המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים, מספר 05-2025 עבור משרד המשפטים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז מתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים, מספר 05-2025.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח 4 – אישור רו"ח אודות העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי

תאריך:_______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ ("המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ו- 5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

- רקע

  - משרד המשפטים נדרש מעת לעת לבצע הרחבות, שיפוצים ושינויים באתרי המשרדים אשר בשימושו. לצורך כך, המשרד זקוק לשירותי אדריכלות, תכנון וייעוץ בתחומים שונים, כמפורט במסמך זה.

  - את ביצוע הפרויקטים קובע מעת לעת אגף הדיור והנכסים בחטיבת הלוגיסטיקה של משרד המשפטים.

  - במסגרת הפעילות האגף מנהל מספר רב של פרויקטים החל בפרויקטי שכירות מותאמת , בפרויקטים לבינוי עצמי בהיקפים גדולים ופעולות בינוי ושיפוצים בהיקפים קטנים.

  - באגף קיימים בעלי תפקידים שיפעלו מול הספק, ינחו אותו לביצוע משימות ניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים ועל הצורך בהפעלת יועצים ומתכננים לכל צורך ועניין.

  - הגדרות

| הספר הצהוב | - | קובץ "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון" בהוצאת /פרסום אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון (אהו"ב) במהדורה משנת 2021– " מצורף כפרק 2.1 למפרט השירותים. |
| --- | --- | --- |
| מבנה ציבור | - | מבנים שנועדו לשרת קהל מבקרים רחב, כדוגמת משרדי ממשלה בהם מתקיימת קבלת קהל, בתי חולים, בתי מלון, קניונים ואשר שולבו בהם מתקני תברואה, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכניות ומתקני אינסטלציה. מובהר כי מבני מגורים, מחסנים, מרכזי לוגיסטיקה, מחנות צבא, מפעלי תעשייה ומוסדות חינוך אינם עונים להגדרה של מבני ציבור; |

- כללי, מבנה השירותים

  - השירותים יינתנו מעת לעת על פי דרישה ולפי הצורך של המזמין. מטבע הדברים היקף השירותים ותדירותם אינם ידועים מראש. אין המשרד מתחייב לפנות לנותן השירותים לקבלת השירותים נשוא מכרז זה באיזה זמן מן הזמנים ולא בהיקף כל שהוא, הפנייה תהיה בהתאם לצרכי המשרד.

  - הספק  יהווה גורם מתכלל (אינטגרטור), אשר יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד על ביצוע כלל השירותים הנכללים במכרז.

  - הספק רשאי, באישור המזמין, להפעיל קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה והכל בהתאם למפורט בסעיף 14 למפרט השירותים ולהסכם ההתקשרות.

  - ככלל, השירותים יינתנו על פי המוגדר ב"ספר הצהוב" בגרסתו משנת 2021 ועל פי המפורט במפרט השירותים ובמסמכי המכרז. ככל וחלה סתירה בין המפורט במפרט השירותים ומסמכי המכרז לבין ה"ספר הצהוב" – יגבר המפורט במסמכי המכרז ובמפרט.

  - העבודות המוזמנות אצל הספק תבוצענה על ידו בנאמנות, לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנהלים המקובלים בשוק, להנחת דעתו המלאה של נציג המשרד.

  - התכנון יתבסס על דיני התכנון והבניה והוראות כל דין אחר הקשור עם הפרויקטים ותקנים ישראליים, לרבות חוקי הנגישות לאנשים עם מוגבלויות.

  - הספק מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שיוגדר על ידי נציג המשרד לצורך ביצוע עבודות התכנון והייעוץ.

  - הספק מתחייב לצייד את צוות עובדיו, על חשבונו בכל הציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו, לרבות, רכב, מכשירי מדידה, מחשבים, תוכנה, ציוד תקשורת וכיו"ב.

- השירותים הכלולים - כללי:

  - ניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים של בינוי או שיפוץ (רכיבים A-C להצעת המחיר).רכיבים אלו יבוצעו בהתאם לנהלים המפורטים להלן ועל פי ה"ספר הצהוב" – המצ"ב כפרק 2.1 למפרט השירותים. (זאת מעט העבודות המפורטות בסעיף 4.2.2 להלן שאינן כלולות במסגרת מכרז זה על אף שהן כלולות בספר הצהוב). בנוסף, במסגרת מכרז זה נוספו גם  עבודות מדידה, תכנון ופיקוח שאינן כלולות או מפורטות בתעריפי ה"ספר הצהוב".

תעריפי העבודות המקסימלים לעבודות אלו לפני הנחת הספק מפורטים בפרק 2.2 למפרט השירותים.

יצוין שעיקר העבודות הנדרשות בנושא זה הינם במסגרת התאמות ושיפוצים בכל התחומים ובדגש על מבני ציבור, בעיקר למשרדים, בדרך כלל בהתאם לאפיון המקובל של מינהל הדיור הממשלתי. ראה הרחבה ופירוט בסעיף 4 להלן.

  - עבודות ייעוץ ו/ או אישור מוגדרות שאינן חלק מפרויקט בינוי או שיפוץ (רכיב D להצעת המחיר) שלגביהן יקבע תעריף  בהתאם לעבודה הנדרשת, התעריף לעבודות אלו יתבסס על המפורט בנספח השירותים או "הספר הצהוב", הנמוך מביניהם. ראה הרחבה לתכולה ותערפים בפרק 2.3 למפרט השירותים.

  - עבודות ייעוץ ו/תכנון נוספות  (רכיב E להצעת המחיר)-  שיתומחרו לפי שעות בהתאם לתעריף אותו מפרסם מעת לעת החשב הכללי לעניין התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים - מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום בהתאם להוראת התכ"מ מספר 8.1.1

- ניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים של בינוי או שיפוץ כמפורט להלן:

  - ניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים של בינוי או שיפוץ  בהתאם לנהלים המפורטים להלן ועל פי ה"ספר הצהוב" ובתוספת עבודות מדידה, תכנון ופיקוח שאינן כלולות או מפורטות בתעריפי ה"ספר הצהוב".

בכל מקרה בו תוגדר העבודה בניהול, תכנון ופיקוח על פרויקט בינוי יפעלו הספק, מנהל הפרויקט וצוות המתכננים בהתאם לנוהל "תכנון כוללני" ב"ספר הצהוב", ככל שהוראות מפרט שירותים זו שונה או סותר מהנוהל יגבר הכתוב במפרט זה על הנוהל.

  - על אף האמור לעיל, הפרקים הבאים בספר הצהוב אינם כלולים במסגרת השירותים במכרז זה:

    - חלק 1 נהלים: 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5  | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16.

    - חלק 2 תעריפים: 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.11 | 2.19.3 | 2.21.

  - השירות כולל את כלל מרכיבי התכנון כמפורט בספר הצהוב לרבות ניהול פרויקט והכנת מכרזים ומפרטים, טיפול בהליכי אישור סטטוטורי, לרבות תב"ע ,והסדרת היתרים, תכנון אדריכלי וניהול התכנון, עיצוב פנים, קונסטרוקציה, תכנון חשמל, תכנון מיזוג אוויר, תכנון בטיחות קרב תחומית ובטיחות אש, איטום, אקוסטיקה, כתיבת כמויות , פיקוח וליווי מקצועי על עבודות הבינוי והעבודות השונות, אישור חשבונות, ביצוע פיקוח עליון, מתן אישורים על ביצוע תקין של העבודות וכו'.

  - במסגרת השירות תינתן כאמור מעטפת מלאה ומושלמת לכל נושאי ניהול , תכנון ופיקוח על פרויקטים של בינוי  לרבות עבודות במשרדי המתכננים, ביקורים בשטח , כתיבת סיכומים ומתן אישורים וכל הנדרש מהספק והמתכננים.

  - לשירות זה יתווספו ככל הנדרש ובמידה ואינן נכללות בתעריפי ה"ספר הצהוב" מכל סיבה, לרבות עבודות מדידה, ייעוץ ואישורי נגישות ועבודות תכנון ופיקוח אחרים נוספים לצורך ביצוע והשלמת הפרויקט, כמפורט במחירון המצורף.

  - במסגרת השירות יגיש הספק הצעת מחיר לניהול תכנון ופיקוח לכל פרויקט טרם התחלתו ובכפוף לבקשת נציג המשרד. במסגרת הצעת המחיר הספק ינתח את כל המלאכות הנדרשות לפרויקט ויביא לידי ביטוי בהצעתו את כלל התקציב הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לאמדן הפרויקט.

  - השירות יינתן לביצוע התאמות ושיפוצים בכל התחומים המפורטים בפרק התעריפים "ספר הצהוב" (למעט פרקים שבוטלו לעיל) ובדגש על מבני ציבור, בעיקר למשרדים/מבני ציבור.

  - ככלל השירות יתבסס בעבודות השונות על אפיון ומפרטי הדיור הממשלתי התעדכנים מעת לעת ומפרטים משלימים רלוונטיים למשרד המשפטים כגון מפרטים של בתי משפט, מתקני מעצר, חדרי חקירות ומפרטים ייעודיים בהתאם לצורך ולעניין.

  - שירות זה ינתן ע"י הספק בכפוף לפרק נהלים ולפרק תעריפים של "הספר הצהוב" של משרד הבטחון, כאשר השינויים המחייבים ב"ספר בצהוב" הינם:

    - בכל מקום שכתוב ב"ספר הצהוב" "משרד הבטחון" יבוא "משרד המשפטים"

    - בכל מקום שכתוב ב"ספר הצהוב" אהו"ב יבוא אגף דיור ונכסים של משרד המשפטים.

    - בכל מקום שכתוב בספר הצהוב "מנהל החוזה" – יבוא מנהל אגף א' דיור ונכסים במשרד המשפטים.

    - בכל מקרה של מחלוקת או סתירה בין הכתוב במפרט שירותים זה או במסמכי מכרז זה, יגבר הנוסח במכרז זה ובמפרט שירותים זה  על הכתוב ב"ספר הצהוב".

  - הזמנת פרויקט והקמת צוות

    - נציג המשרד יפנה בכתב (בדוא"ל) אל מנהל הלקוח בבקשה לקבלת הצעת מחיר לעבודת תכנון / ייעוץ או פרויקט. בבקשתו יפרט נציג המשרד את הנתונים הבאים:

      - שם הפרויקט.

      - מקום מדויק של הפרויקט.

      - שטח משוער של הפרויקט (במ"ר).

      - תיאור תכולת עבודת הבינוי המתבקשת בפירוט ככל האפשר.

      - תיאור תכולת עבודת הניהול/התכנון/ייעוץ המתבקשת בפירוט ככל האפשר.

      - איש קשר מטעם המשרד לתיאומים.

    - מנהל הלקוח יבחן את בקשת נציג המשרד ויכין מסמך שיכלול הצעת מחיר מפורטת ומכתב כנדרש להלן תוך 5 ימי עסקים לכל היותר:

      - מכתב המפרט את תובנותיו מדרישות המשרד בו הוא מנתח את הבקשה ומעריך וסוקר את:

        - את מנהל הפרויקט מטעמו שמוצע לפרויקט

        - אמדן הפרויקט (מבחינת בינוי ותשתיות שונות)

        - המתכננים והיועצים הנדרשים לביצוע העבודה ופירוט לגבי חלקו של כל מתכנן/יועץ והיקף התשלום עבורו.

        - אבני הדרך לתשלום  - בהתאם לביצוע בפועל ובגמר כל שלב.

        - לוחות זמנים מומלצים לכל שלב ולכל אבן דרך.

      - הצעת מחיר פרטנית המבוססת על קובץ אקסל – בהתאם לפורמט להצעת מחיר המצורף במסמכי המכרז.

        - אמדן לביצוע הפרויקט והמלאכות השונות.

        - פירוט לגבי חלקו של כל מתכנן/יועץ והיקף התשלום עבורו.

        - אבני הדרך לתשלום  - בהתאם לביצוע בפועל ובגמר כל שלב,

        - לוחות זמנים מומלצים לכל שלב ולכל אבן דרך.

    - אישור הצעת המחיר על ידי המזמין:

      - ההצעה תיבחן ותאושר ע"י נציג המשרד בחתימה פיזית. (ככל שיידרש לתקן את ההצעה תועבר ההצעה לתיקונים כמקובל).  מובהר כי המזמין שומר את הזכות לאשר חלקית את ההצעה או שלא לאשר אותה כלל בהתאם לדרישות מקצועיות ואילוצים ומגבלות אחרות של המזמין לרבות אילוצים תקציביים.

      - הספק יחל בעבודתו רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה פרטנית לפרויקט ע"י נציג המשרד ובכפוף ליתרה תקציבית מתאימה בהזמנת המסגרת.

      - עם מסירת אישור הצעת המחיר למנהל הלקוח , ימנה, מנהל הלקוח, בכתב, בהודעה לבע"ת ולנציג המשרד, בתוך 3 ימי עבודה בהתאם לצורך ולעניין את בעלי התפקידים (בע"ת) הרלוונטיים למתן מענה לבקשת נציג המשרד, , כאשר:

        - לפרויקט בינוי מלא - ימנה מנהל פרויקט וצוות מתכננים.

        - לעבודת ייעוץ, ליווי, תכנון או פיקוח שאינה פרויקט – ימנה מתכנן או יועץ רלוונטי.

  - תהליך עבודה בניהול, תכנון ופיקוח על פרויקט בינוי – שלב התכנון:

    - תהליך התכנון, יתבצע בהתאם להוראות בספר הצהוב ויכלול 3 שלבים המפורטים  להלן:

      - שלב התכנון המוקדם (שיכלול גם בדיקת היתכנות כמפורט בספר הצהוב בפרק 1.11), עד לאישור תכנית פונקציונלית ע"י נציג המשרד

      - שלב התכנון הסופי עד להשלמת תכנון של כל היועצים והמתכננים בקנה 1:100 תוך הטמעת דרישות כל היועצים באדריכלות ולאחר הסכמת נציג המשרד לעבור לתכנון מפורט – יודגש כי נציג המשרד אינו מאשר מבחינה מקצועית את החומר התכנוני, אלא למתכננים וליועצים ולספק יש אחריות על טיב התכנון והתאמתו לחוק ולדרישות.

      - שלב התכנון המפורט (למכרז) – מבוסס על התכנון הסופי , ויכלול את כל הנדרש בהתאם למפורט בספר הצהוב.

    - יובהר כי מעבר בין כל שלב מחייב את אישורו בכתב של נציג המשרד.

    - מנהל הפרויקט והמתכננים/היועצים הרלבנטיים יקיימו (בהתאם לזימון שיבוצע ע"י מנהל הפרויקט ובאחריותו בהתאם להנחיית הממונה)  פגישה או פגישות בהשתתפות נציג המשרד ונציגים נוספים מטעם הממונה לשיקול דעתו בה יקבלו הסברים, מסמכים ונתונים על מהות העבודה ולוחות הזמנים. כמו כן יוגדרו תוצרי התכנון (לרבות מספר העתקים, מדיה וכיו"ב).

    - הספק מודע לכך שלצד נציג המשרד יפעלו נציגים מקצועיים נוספים מטעם משרד המשפטים  כגון נציג תקשורת, בטחון, ריהוט , נציג יחידה וכו' שיש להביא בחשבון את התייחסותם לתכנון המוקדם, הסופי והמפורט.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק ישלב, יתכלל ויתאם את כלל הגורמים הרלוונטיים  והשותפים לפרויקט לרבות:

      - מתכננים ויועצים שנשכרו ומועסקים ע"י הספק לביצוע התכנון.

      - נציגי המשרד השונים,  הנדרשים בתהליכי התכנון.

      - רשויות וגורמים חיצוניים לרבות כב"א, מ"י, עיריות, שב"ס, משרדי ממשלה אחרים, שכנים וכו'.

    - בשלב ראשון יבצע הספק תכנון מוקדם הכולל גם בדיקת היתכנות (כהגדרתם ותכולתם בספר הצהוב) התכנון   יכלול את התייחסותם של כלל המתכננים ובדגש יועץ בטיחות, יועץ בטחון ויועץ נגישות.

    - תוספת להוראות הספר הצהוב – נגישות מתו"ס:

      - בספר הצהוב אין הפרק ייעודי לתכולת עבודת יועץ הנגישות ולא לתמחור ייעודי של עבודתו במסגרת פרויקט.

      - תכולת עבודתו של יועץ הנגישות תהיה כמפורט בתכולת עבודתו של יועץ הבטיחות  (רב תחומית ואש) (פרק 2.15.1 בספר הצהוב) , אך בכל מקום נזכר בטיחות או בטיחות אש יבוא במקומו נושא הנגישות.

      - אישורים מחייבים בתחום הנגישות:

        - במסגרת התכנון - יגיש אישור נגישות לכל התכנון (כלומר יבדוק ויאשר כי סט התכניות למכרז עומד בכל דרישות הנגישות לפי חוק/תקנות/תקן) לפני מכרז.

        - בתום העבודות - יגיש אישור נגישות כנ"ל, אך לנושא העבודות שבוצעו בשטח. אישור הנגישות שיסופק ע"י יועץ הנגישות בתום העבודות יהיה בהתאם לנוסח המחייב ע"י הדיור הממשלתי.

    - לאחר אישור נציג המשרד את התכנון המוקדם ובכפוף לאישור חתום מטעמו, יתקדם מנהל הפרויקט מטעם הספק  ל"תכנון הסופי" שיבוצע בהתאם להוראות הספר הצהוב.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יסיים את התכנון הסופי על כל חלקיו תוך פרק הזמן שנקבע בלוח הזמנים ויאשר את התכניות בפני נציג המשרד.

    - לאחר אישור נציג המשרד את התכנון הסופי, ינחה מנהל הפרויקט את המתכננים לבצע תכנון מפורט כהגדרתו בספר הצהוב, לוחות הזמנים לביצוע התכנון המפורט יקבע ע"י נציג המשרד בתיאום עם מנהל הפרויקט.

    - בסיום התכנון המפורט יעביר מנהל הפרויקט מטעם הספק את כלל תוצרי התכנון המפורט, בהתאם למפורט בספר הצהוב, במדיה, לרשות נציג המשרד, כאשר לגבי כל מלאכה, ימסרו גם מסמכים אלה  כדלקמן:

      - מכתב סיכום תכנון למכרז הכולל את מרכיבי המלאכות, היקף העבודה הנדרשת ומידע רלוונטי ליציאה למכרז, מסמך זה ישמש כחומר רלוונטי לכותב המכרז. על מסמך זה יחתום מנהל הלקוח לאחר שבדק את כלל החומר ומצא אותו ראוי ומוכן למכרז והוא יעודכן בהתאם לדרישת המשרד.

      - תכניות מפורטות ב PDF ב DWG  וב – DWF ו PLT

      - מפרטים מלאים ומפורטים.

      - מצגת פרטי גמר מפורטת.

      - כתבי כמויות מפורטים לפי סעיפי מאגר מאוחד של הדיור הממשלתי כפי שיוגדר (במועד כתיבת המכרז המאגר הינו פלטפורמה ייעודית של "מאגר דקל")  לכל מלאכה שתוכננה לרבות:

        - בפורמט הדיור הממשלתי  - ממשק נכנס למאגר המאוחד.

        - בפורמט אקסל הכולל את העמודות הבאות – שם הפרק, מספר סעיף מאגר או סעיף חריג  שניתן לעבד, שם הסעיף, כמות, יחידת מידה, מחיר יחידה, סה"כ מחיר לפריט, הערות.

        - בפורמט PDF.

      - כתב הכמויות יבנה בהתאם להנחיות הבאות:

        - כל פריט הניתן למדידה לפי מחירון המאגר המאוחד, ירשם בסעיף המאגר המאוחד.

        - אם פריט הנדרש לביצוע העבודה  אינו קיים במאגר המאוחד של הדיור הממשלתי אך קיים במאגר הרחב של מחירון דקל, ירשם כסעיף חריג ויתומחר במחיר מאגר דקל.

        - אם פריט אינו קיים במאגר המאוחד או במחירון הרחב של דקל: עלותו תנותח על ידי המתכנן והיא תחולק לשני סעיפים עוקבים :

          - סעיף בסיס אשר קיים במאגר המאוחד, ואשר רלוונטי כבסיס לפריט זה

          - סעיף חריג שיוגדר כתוספת לסעיף המאגר (סיומת 9999), ובו פירוט התוספת/השינוי הנדרש ביחס לסעיף הבסיס.

        - במקרה בו המתכנן חושב שאין אפשרות לתמחר פריט עבדוה באחת מן השיטות הר"מ, עליו לנתח את תכולת העבודה הנדרשת במחיר שוק סביר על כל מרכיביה ולרשום את הנדרש בסעיף מיוחד פאושל (שמסתיים בספרות 7777) ולסעיף זה לתת את המחיר הכולל המוערך על ידו. לסעיף זה יצרף המתכנן את הניתוח כאסמכתא לכתב הכמויות.

    - בכל שלבי התכנון (מוקדם, סופי ומפורט)   - כל קובץ שיוגש יהיה בפורמט שם של: שם_הפרוייקט_תחום_התכנון_תכולה_גרסה_תאריך_עדכון.

    - בכל שלבי התכנון (מוקדם, סופי ומפורט)  - כל תכנית אדריכלות ופרטי הגמר לרבות ריהוט נייח ונייד יוגשו גם עם מבטים בתלת מימד, מארבעה כיוונים ניצבים, בדוגמה הבאה:

  - בדיקת היתכנות:

    - נציג המשרד רשאי לבקש מהספק לבצע במקום תכנון מלא (מוקדם, סופי ומפורט) רק בדיקת היתכנות לביצוע הפרויקט.

    - במקרה זה העבודה הנדרשת תבוצע  כמפורט בנוהל "בדיקת היתכנות" ב"ספר הצהוב".

    - התשלום  עבור בדיקת ההיתכנות תהיה התאם לנוהל "בדיקת היתכנות" בספר הצהוב.

- תהליך עבודה בניהול, תכנון ופיקוח על פרויקט בינוי – שלב המכרז ובחירת קבלן מבצע:

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק  ישתתף בתהליך הכנת המכרז, ייעץ ויסייע למזמין בכל דרך לרבות בפגישות ונתונים רלוונטים עם וועדת המכרזים או נציגי המשרד הרלוונטיים.

  - סיור קבלנים/ספקים (בכפוף להנחיית ועדת המכרזים):

    - במסגרת המכרז וכל שיוחלט לבצע סיור ספקים יוביל מנהל הפרויקט מטעם הספק  את סיור הספקים ויכין את כל החומרים הנדרשים להצגה או למסירה לספקים במסגרת הסיור.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יכין מסמך מתאים להחתמת כלל הספקים המשתתפים בסיור, המסמך יכלול את הדגשים החשובים להעברה לספקים ע"מ שיעריכו את העבודה באופן מיטבי. המסמך יאושר ע"י נציג המשרד.

    - מנהל הפרויקט יכין פרוטוקול לסיור הקבלנים, בפרוטוקול ירשמו כל הקבלנים שהשתתפו בסיור וכן הנחיות והוראות שניתנו בסיור.

    - מנהל הפרויקט לא יענה לשאלות קבלנים שאין להם תשובה ברורה במסמכי המכרז, אלא יפנה את הקבלנים השואלים להגשת שאלה לועדת המכרזים.

  - בהתאם לדרישת נציג המשרד, מנהל הפרויקט מטעם הספק  ישתתף ויסייע במהלך המכרז הן בבדיקת הצעות והן בחוות דעת מקצועית.

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק יתאם את התחלת העבודה עם הקבלן המבצע, יעביר לקבלן ולנציג המשרד את התוכניות לביצוע (לרבות המפרטים וכל חומר רלוונטי אחר) יכין צו התחלת עבודה לקבלן ויחתים אותו בהתאם לתנאי החוזה שיאושר ע"י ועדת המכרזים של המשרד. מובהר כי כל פעולות אלו יבוצעו בהנחיית המזמין ובתיאום מלא עמו.

- תהליך עבודה בניהול, תכנון ופיקוח על פרויקט בינוי – שלב ביצוע הפרויקט בפועל:

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יפקח על ביצוע העבודות באופן קבוע וסדור ויהיה הקשר העיקרי בין נציג המשרד לקבלן המבצע.

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק יבחן את כל קבלני המשנה (של הקבלן המבצע) ויגיש רשימת קבלני משנה העומדים בתנאי המכרז לאישור נציג המשרד.

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק יוודא כי הקבלן המבצע ממנה מנהל עבודה מתאים וממונה בטיחות מתאים וכי הוא פועל בהתאם לכל דין, נוהל וחוק.

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יתאם את ביצוע העבודות עם כלל הגורמים הרלוונטיים לביצוע הפרויקט לרבות  שכנים, חברות ניהול ואחזקה, חברות בטחון ובטיחות,  צוות תקשורת משרדי וכיוצא בזה.

  - ביקורים באתר העבודה:

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יפקח על כל העבודות המתבצעות בפרויקט ויבקר באתר העבודה לפחות 2 פעמים בשבוע ובכל פעם ישהה באתר לפחות 4 שעות, ובמיוחד במועדים בהם מתבצעות עבודות עיקריות או מיוחדות ויוודא כי כלל העבודות מבוצעות לשביעות רצונו של הממונה.

    - פעם אחת בשבוע לפחות יבקר באתר במועד שייקבע ע"י הממונה. לא קבע הממונה מועד, אין הדבר פוטר את מנהל הפרויקט מלבקר פעמיים בשבוע באתר ועליו לתאם ביקור נוסף.

    - ביקורים נוספים יבוצעו ע"י מנהל הפרויקט בהתאם לצורך ולעבודות המתבצעות במקום (ללא תוספת תשלום).

    - בכל ביקור יתעד מנהל הפרויקט את עצם ביקורו ביומן העבודה של הקבלן ויפרט:

      - מצב העבודות במקום.

      - ממצאים חריגים וחשובים.

      - הוראות שנתן לקבלן.

      - עבודות נוספות וחריגות שאושרו על ידו.

    - אירועים חריגים במהלך הפרויקט - באחריות מנהל הפרויקט מטעם הספק לטפל בכל אירוע חריג המתרחש באתר הפרויקט לרבות תאונת עבודה, ניתוק חשמל או תקשורת שאינם מתוכננים, נזק חריג וכו':

      - במקרה כזה יגיע מנהל הפרויקט לאתר באופן מיידי ויטפל באירוע באופן מיטבי עד לפתרונו המלא.

      - מנהל הפרויקט ידווח באופן מיידי ושוטף לנציג המשרד ויבצע כל הנחייה שתינתן לו בעיניין זה.

      - יוציא דו"ח אירוע כתוב ותחקיר מפורט ככל שידרש.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יפיק לפחות אחת לשבוע דו"ח על התקדמות העבודות, הדו"ח יכלול מלל לגבי כל מלאכה והערותיו לגבי התקדמות העבודה, שינויים ותוספות.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן המבצע כאשר לכל חשבון שיאושר יוגשו נספחי מדידה מפורטים ןחישובי כמויות המעידים על מהימנות החשבון.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק  יוודא כי הקבלן המבצע עומד בתנאי החוזה וכתבי הכמויות ויהיה אחראי לדווח באופן מיידי לנציג המשרד בכל מקרה של חריגה או דרישה של הקבלן לתוספות ושינויים.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק ידאג לשלב במסגרת הפיקוח על העבודות את כלל המתכננים והיועצים הרלוונטיים כדי לוודא שהעבודות מבוצעות בהתאם לתכנית ולהוראות. כל יועץ ומתכנן נדרש להגיע לאתר מספר פעמים כפי שידרש לצורך פיקוח עליון על העבודות.

- תהליך עבודה בניהול, תכנון ופיקוח על פרויקט בינוי – שלב השלמת הפרויקט:

    - עם השלמת העבודות ע"י הקבלן המבצע יבצע מנהל הפרויקט מטעם הספק מסירה של הפרויקט, תהליך המסירה , יבוצע בתאום מלא עם נציג המשרד ובאישורו יכלול את השלבים כמפורט להלן

    - מסירה ראשונה (שיכולה להתבצע מספר פעמים) -שתתבצע בגמר כל  עבודות הקבלן בפרויקט ומנהל הפרויקט מצא לנכון  לבצע מסירה ראשונה לנציג המשרד:

      - זימון המסירה יתבצע ע"י מנהל הפרויקט וישתתפו בה , יועצים ומתכננים, הקבלן ונציגי המשרד כפי שיגדיר נציג המשרד.

      - במסגרת מופע זה תתבצע ביקורת קפדנית על כלל התשתיות והמערכות שהותקנו וייבדק טיב ואיכות העבודה ועמידה בתכניות המפורטות.

      - כלל הליקויים ירשמו ע"ג פרוטוקול שיועבר לקבלן לביצוע תיקונים, עותק מהפרוטוקול יועבר לנציג המשרד.

      - מנהל הפרויקט יוודא כי הקבלן תיקן את כלל הליקויים וידווח למשתתפים על מועד לביצוע מסירה סופית.

    - מסירה סופית – מסירה בה מאשרים את קבלת הפרויקט מהקבלן ומוסרים לנציג המשרד את תיק המתקן המלא הכולל אישורים, תעודות אחריות, הוראות הפעלה ותחזוקה של מערכות, תכניות עדות וכו' על פי פורמט שימסר לספק על ידי המזמין.

    - כלל הביקורות, הבדיקות, התוצרים והאישורים שיבוצעו והנדרשים במסגרת המסירה הראשונה והמסירה הסופית יתבצעו בהתאם להוראות הספר הצהוב לגבי כל מלאכה בנפרד, וכל האמור בפרק זה הינו בנוסף למפורט בספר הצהוב.

    - אישור תשלום חשבון סופי לקבלן.

- עריכת שינויים בתכנון והתארכות משך הביצוע

  - הספק יכניס בכל שלב שהוא של התכנון, הייעוץ או הפיקוח שינויים בתכנון, כפי שיידרשו על ידי נציג המשרד.

  - לעניין מכרז זה, משרד המשפטים מאמץ במלואו את פרק 1.8 – שינויים במהלך התכנון ו/או הביצוע, הן לגבי נוהל השינויים , והתמורה בגין שכר הטירחה למנהל הפרויקט ולמתכננים בגין שינויים שבוצעו בתכנון. בהסתייגויות הבאות:

    - תוספת התקורה בגין שינוי מהותי תהיה ע"פ החישוב הבא מכפלת יחס שטח הרצפה בו נדרש השינוי כפול המקדם כפי שמופיע בסעיף 3 בפרק 1.8 בספר הצהוב.

    - במקרה בו מבוצע שינוי לאחר אישור התכנון המפורט, או במהלך הביצוע יבוצע ניתוח של היקף התקורה ע"פ ש"ע.

    - תוספת התקורה תאושר רק למתכנן שלגביו נדרש השינוי. תוספת תקורה לאדריכל ולמנהל הפרויקט תהיה בכפוף לכך שנדרשה מהם עדכון תוכניות אדריכליות.

  - מובהר כי המשרד מאמץ את הנחת היסוד שעלות שינויים שנובעים מטעויות / רשלנות / חוסר תיאום בין מתכננים ומנהל הפרויקט יחולו על הספק ולא יושתו על משרד המשפטים.

  - משרד המשפטים יישא בעליות הנובעות משינויים בתכנון והתארכות משך ביצוע רק עקב אירוע שאינו בשליטתו של הספק, לרבות כשלים הנובעים מטעויות או דרישות של המשרד המחייבות שינוי או עקב כשלים בביצוע העבודות באחריות הקבלן המבצע.

  - לכל שינוי בתכנון תוגש הצעת מחיר עדכנית ורלוונטית שנציג המשרד יאשר בהתאם למנגנון שפורט לעיל.

  - הספק יבצע את השינויים הנדרשים בתכנון, רק לאחר קבלת עדכון להזמנת העבודה, חתום ע"י נציג המשרד.

- ניהול מידע

  - הספק ינהל את על חשבונו במסגרת מכרז זה את כלל מסמכי הפרוייקטים השונים והעבודות השונות וכל תכתובת רלוונטית הקשרוה למכרז זה בחשבון ייעודי בשירות דיגטלי הנקרא Monday.com.

  - לכל פרויקט ועבודה יתחזק הספק סט תכניות עדכני (כולל כל גרסאות קודמות) בשירות Monday.com של כל מסמכי הפרויקט, כולל תכניות, חשבונות, מפרטים, רשימות, פרוטוקולים, סיכומים, מאורגנים בעץ תיקיות מסודר בהתאם לנושאים השונים ולקבלנים השונים.

  - הספק יאפשר גישה לכל אדם שיורשה ע"י נציג המשרד ושיש לו חשבון ב- Monday.com  לצפות ולהוריד את המסמכים להם הוא יורשה.

  - בתום כל פרויקט וטרם השלמת התשלום לספק,  יעביר למזמין שני עותקים של כלל מסמכי הפרויקט בשני SSD נפרדים.

  - הספק ישמור ויחזיק את המידע שנצבר במסגרת כל פרויקט שבוצע במסגרת מכרז זה  לכל הפחות עד לאישור חשבון שכר טרחתו בתום שלב הבדק.

- עבודות ייעוץ נוספות לפי תשומות (רכיבים D ו E להצעת המחיר):

  - מעת לעת יתכן וידרשו עבודות ייעוץ ו/ או אישור שיש קושי להגדירן או להגדיר את היקפן ו-או שאינן חלק מפרויקט. לגביהן יקבע תעריף  בהתאם להיקף השקעת העבודה שתיעשה ע"י המתכנן בהתייחס לתשומה הנדרשת בהתאם לנסיבות העניין.

  - רשימת השירותים הבסיסית, התכולות והתעריפים מפורטים בפרק 2.3 להלן (רכיב D להצעת המחיר)

  - יובהר כי רשימת השירותים אינה מהווה רשימה ממצה וכי המשרד רשאי לדרוש שירותים נוספים הקשורים לבינוי ו/או שיפוץ באתרים אשר בשימושו – ככל שעבודה איננה כלולה במסגרת רכיב D להצעת המחיר, תתומחר העבודה כעבודת ייעוץ שעתית (רכיב E להצעת המחיר) בהתאם לאחוז ההנחה שבהצעת הספק הזוכה ביחס לתעריף המקסימלי אותו מפרסם מעת לעת החשב הכללי לעניין התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים - מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום בהתאם להוראת  התכ"מ מספר 8.1.1 ולהודעה 8.1.1.1 מתכנים בעבודות בינוי – תעריפים.

  - בכל מקרה, עבודות אלו יאושרו רק במקרים חריגים בהם לא יהיה ניתן לתמחר את העבודה במסגרת תכולת העבודה המפורטת לעיל ורק כנגד בעלי מקצוע שאינם כלולים במסגרת השירותים כמפורט לעיל.

  - ככל וידרש הספק על ידי המזמין לביצוע עבודות כאמור, יהיה הספק אחראי לאספקת השירותים באמצעות עובדיו ו-או באמצעות קבלן משנה מטעמו.

  - הספק יגיש לנציג המשרד הצעת מחיר מפורטת והפעלת המתכנן/יועץ תבוצע לאחר קבלת אישור בכתב מנציג המשרד.

  - התמחור שיוגש לאישור המשרד יכלול אבחנה בין עבודות במשרד ועבודות באתר (ביקורים, פיקוח וכו')

  - לכל מרכיב יוגדרו שעות עבודה רלוונטיות שיאושרו מראש ע"י נציג המשרד.

  - יחד עם זאת, בכל מקרה בו נדרשת עבודה במשרד וגם ביקור בשטח (או במסגרת תכנון או במסגרת פיקוח עליון),  תשלום מינימום לעבודה יהיה 12 ש"ע בהתאם לתעריף המתכנן כאמור בהוראה התכ"מ פחות ההנחה שהציע הספק בהצעתו למכרז.

  - כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו, בהתאם להוראת תכ"מ 1.4.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות". כפי שתעודכן מעת לעת.

  - תשלום יבוצע בהתאם לאבני הדרך שירשמו בהצעת המחיר ובכפוף לביצוע העבודות לשביעות רצונו של נציג המשרד.

  - בכל מקרה לא ישולמו נסיעות או החזר נסיעות לספק ולא ישולמו הוצאות חניה או כל הוצאה אחרת מעבר לשכר הטרחה כמפורט לעיל.

  - אף האמור בסעיף זה, למזמין שמורה זכות להזמין שירותים אלו מספקים אחרים.

- אחריות ותפקידי צוות הליבה:

  - מנהל הלקוח (POC)

    - ינהל את ההתקשרות מול המשרד, יכיר את כלל הפרויקטים והפעילויות המבוצעות והנדרשות.

    - יפקח על מנהלי הפרויקטים ועל צוותי התכנון ויוודא פעילות סדירה ורציפה של בעלי התפקידים השונים.

    - יפתור בעיות שמנהלי הפרויקטים יתקשו בהם בכל נושא לרבות בהיבטים  מקצועיים, או מנהליים.

    - עד ל 10 לכל חודש קלנדרי, יגיש חשבונות על השירותים שסופקו במהלך החודש האחרון ויוודא אישורם ע"י נציג המשרד.

    - עד ל 10 בכל חודש קלנדרי יגיש דו"ח סטטוס חודשי מרוכז ומתומצת לכל הפרויקטים ולכל ההתקשרות לכל הפחות: עמידה בתקציב, עמידה בלו"ז, עמידה בתכולת עבודה (כולל תמונות מהפרויקט), צווארי בקבוק והמלצות לפתרון.

    - אחת לרבעון , עד ב – 15 לחודש העוקב לתום הרבעון - יזמן ויבצע עם נציג המשרד ישיבת סטטוס רבעונית, במשרדי נציג המשרד, בישיבה ידונו על מצב ההתקשרות וסטטוס של כל פרויקט בנפרד כאשר המידע הרלוונטי שיוצג הוא לכל הפחות: עמידה בתקציב, עמידה בלו"ז, עמידה בתכולת עבודה, צווארי בקבוק והמלצות לפתרון. באחריות הספק להפיק פרוטוקול לפגישה זו ולקיים עליה מעקב שוטף שיוצג בדיון הרבעוני (כנגד פגישות רבעוניות ישלם המזמין עד 12 ש"ע נוספות על פי תעריף E בנוסף לתשלום רכיב A,B,C לפי העניין)

  - מנהלי פרויקט

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי לכל אחד מהשלבים בביצוע הפרויקט ויוודא כי השלמת הפרויקט נעשית בהתאם לשביעות רצונו המלאה של נציג המשרד.

    - מנהל הפרוייקט ישתתף בכל דיון הנוגע לפרוייקט או לעבודה בהם הוא מטפל/מנהל עבור המשרד. מנהל הפרוייקט הוא אשר ירשום את סיכום הדיון, יעביר את טיוטת הסיכום לאישור נציג המשרד לא יאוחר משני ימי עבודה לאחר הדיון, יקבל ממנו הערות/תיקונים ויפיץ את הסיכום לכל המשתתפים רק לאחר קבלת אישור נציג המשרד להפצתו.

    - מנהל הפרוייקט יתאם ויזמן את כל הדיונים אשר נוגעים לפרוייקט או לעבודה בהם הוא מטפל/מנהל עבור המשרד.

    - יפעל בהתאם להוראות מפרט זה בכל הקשור לניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים.

    - בכל פרויקט אותו הוא מנהל :

      - יבקר פיסית באתר לפחות פעמיים בשבוע, כאשר לפחות פעם אחת במועד אותו יקבע נציג המשרד, ביקורים אלו יתועדו ביומן העבודה של הקבלן לרבות הנחיות שמסר.

      - יכין ויפיץ דוח התקדמות חודשי מפורט לכל פרויקט אשר יכלול לפחות: עמידה בתקציב, עמידה בלו"ז, עמידה בתכולת עבודה (כולל תמונות והעתק מיומן העבודה מהפרויקט), צווארי בקבוק והמלצות לפתרון.  הדו"ח יועבר לנציג המשרד עד ל – 5 בכל חודש קלנדרי.

      - יתאם ויתכלל את כל הקשור לכל הגורמים המעורבים בפרויקט, לרבות גופים בתוך משרד המשפטים , גופים ממשלתיים אחרים, רשויות, מתכננים, יועצים , שכנים וכו' (לדוגמה : שב"ס, משטרה, קב"ט, רשות מקומית, אחראי תקשורת, מנהל השירות (ניהול תורים), שילוט, מנהל היחידה / מנהלי היחידות אשר כלולות בפרוייקט וכו').

    - יזמן ויבצע פגישה חודשית באתר העבודה עם נציג המזמין וגורמים נוספים מהמשרד או גורמים שידרשו ע"י נציג המשרד בו יציג מנהל הפרויקט עמידה בתקציב, עמידה בלו"ז, עמידה בתכולת עבודה, צווארי בקבוק והמלצות לפתרון.   באחריות מנהל הפרויקט להפיק פרוטוקול לפגישה זו ולקיים עליה מעקב שוטף שיוצג בדיון הרבעוני.

    - פיקוח על העבודות באתר

      - יבדוק את טיב העבודות באתר, התאמתם לתנאי החוזה , המפרטים, התכניות, לוחות הזמנים וכל הוראת דין וחוק אחרת.

      - ינחה את הקבלן ככל הנדרש לביצוע העבודות, תיקון ליקויים, תיאומים.

      - ידווח באופן מיידי על אירועים חריגים, לרבות אירועי בטיחות, אי התאמות או כל בעיה אחרת המתרחשת באתר באופן מיידי.

    - פיקוח תקציבי על העבודות בפרויקט – באחריות מנהל הפרויקט לפקח באופן פרטני על התקציב המיועד לפרויקט ולוודא כי הקבלן המבצע לא חורג מהתקציב שאושר לפרויקט. בכל מקרה של חריגה או בעיה הקשורה לתקציב באחריות מנהל הפרויקט לדווח לנציג המשרד באופן מיידי.

    - ככלל מנהל פרויקטים לא יעסוק ב – 3 פרויקטים במקביל אצל המזמין , ללא אישור מהמזמין, במקרה בו יהיו יותר מ – 6 פרויקטים במקביל, יעסיק הספק מנהל פרויקטים נוסף (לפחות כמו מנהל פרויקט 2).

    - מנהל הלקוח יכול שיהיה גם מנהל פרויקט.

    - יצויין כי שכרו של מנהל הפרויקטים מגולם במסגרת הפרויקט אותו הוא מנהל, ובתאם לטבלת הצעת המחיר שהוגשה , לא ישולם תשלום נוסף מעבר לכך.

- החלפת כח אדם בצוות הליבה

  - כח האדם השוטף למתן השירותים יכלול את חברי הצוות אשר הוצעו על ידי הספק בהצעתו.

  - המציע מתחייב כי הצוות  אשר הוצע על ידו ואשר עמד בתנאי המכרז ונוקד במסגרתו יבצע את העבודה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב מנציג המשרד להחליפו או את חלקו במהלך ביצוע ההתקשרות.  החלפה בשנה הראשונה לביצוע התקשרות תהיה רק בנסיבות חריגות ובאישור ועדת המכרזים של המשרד.

  - על אף האמור, על הספק להבטיח רצף עבודה אף למקרים בהם ייעדרו מי מחברי צוות השירותים.

  - הספק רשאי להפעיל עובדים נוספים  – לצד או כחלק מהצוות - לצורך הבטחת עמידה בתוכניות העבודה ומתן גיבוי לצוות.

  - הספק רשאי להחליף החלפת קבע למי מחברי הצוות בכפוף להמצאת מחליף אשר עומד בתנאי הסף  והניסיון הנדרש במכרז ובלבד שקיבל הסכמה מראש ובכתב מטעם המזמין לביצוע ההחלפה לחבר הצוות החדש. החלפה כאמור תתבצע בהתראה של 14 ימים לפחות. בנוסף, המזמין רשאי לדרוש את החלפתם של חברי צוות לפי שיקול דעתו ומנימוקים סבירים אשר ימסרו לספק ובכפוף להתראה מראש ובכתב. מובהר כי למזמין שמורה הזכות לראיין, לדרוש מסמכים או הסמכות מסוימות ולפסול מועמדים לפי שיקול דעתו בטרם יאשר החלפה.

- בעלי תפקידים מוגדרים נוספים למתן השירותים על ידי הספק/ מלאכות חובה.

  - ככלל תכולת השירות תהיה כמפורט בפרק התעריפים ב"ספר הצהוב" בהתאם לפרקים השונים ולמלאכות השונות בהתייחס למבנה ציבור. כאשר מלאכות חובה הינן בנוסף למנהל הפרויקט כמפורט להלן.

  - מובהר כי הספק אחראי לספק שירותיהם של בעלי מלאכה אלו בין באמצעות עובדים מטעמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו במסגרת מתן השירותים.

  - המתכננים והיועצים אשר תאור תפקידם מופיע ב"ספר הצהוב"  הכלולים במסגרת אספקת השירותים:

    - אדריכל.

    - אינסטלציה.

    - מתכנן חשמל, ותקשורת (תכנית התיקשורת יכול שתתוכנן ע"י המשרד).

    - מיזוג אוויר.

    - איטום

    - עיצוב פנים

    - בטיחות אש.

    - אקוסטיקה

    - סופר פוזיציה

    - בטיחות רב תחומית.

    - מורשה נגישות מתו"ס (מבנה, תשתיות וסביבה).

    - ביטחון (תכנית הביטחון יכול שתתוכנן ע"י המשרד).

    - קונסטרוקטור.

    - כותב כמויות וכותב מפרטים

    - מתכנן אחר בהתאם למערכת ייעודית נדרשת לדוגמה (קרקע, מעליות, תנועה).

- הוראות מיוחדות לעניין העסקת עובדים וקבלני משנה

  - הספק יהווה אינטגרטור, אשר יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז.

  - הספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע השירותים בעלי מקצוע במספר הדרוש ובעלי ניסיון והכשרה מתאימה לתפקידם ולספק על חשבונו את הכלים והציוד הנדרש להם לצורך ביצוע השירותים, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי התחבורה בשבילם לצורך ביצוע השירותים וכל דבר הכרוך בכך.

  - ככל שיועסקו על ידי הספק בעלי מקצוע כאמור כקבלני המשנה של הספק, הם נדרשים לעמוד בכל הדרישות שנקבעו במפרט לעניין כישורים וניסיון וכן דרישות הביטחון והבטיחות.

  - הספק יהיה אחראי על עבודתם של עובדיו וקבלני המשנה מטעמו בכל תחומי אספקת השירותים כהגדרתם.

  - הספק יהיה רשאי לבצע את התחייבויותיו על פי מכרז זה באמצעות קבלני משנה רק בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

    - הספק הודיע למזמין על זהות קבלן המשנה שנבחר על ידו, והמשרד אישר מראש ובכתב את הסכמתו לבחירה כאמור ואת היקף העבודה אותה יבצע קבלן המשנה; מובהר ומוסכם כי אין במתן האישור על ידי המשרד כדי לגרוע מאחריות הספק או להטיל אחריות כלשהי על המשרד.

    - למיטב ידיעתו של הספק ולאחר בדיקה סבירה, קבלני המשנה הם מיומנים ומקצועיים והאמור בהצהרות הספק על פי ההסכם, חל ונכון גם לגבי כל אחד מהם.

    - הספק לא יהיה רשאי להחליף קבלן משנה, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמשרד.

    - כל הוראות ההסכם לרבות ההוראות הנוגעות לסודיות, מקצועיות, לעמידה בלוחות זמנים ודרישות הביטוח יחולו בשינויים המחייבים גם לגבי התחייבויות המבוצעות באמצעות קבלן משנה. הספק מצהיר בזאת כי אין באישור המשרד להעסקת ספקי משנה, כדי למעט מאחריותה, אשר תהיה חייבת כלפי המשרד בכל החובות הנובעים מהסכם זה. מוסכם בזה כי התשלומים הנובעים מהסכם זה ישולמו על ידי המשרד לידי הספק ולו בלבד.

  - הספק יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי המשרד בקשר עם ביצוע ההסכם. אם וככל שהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או רכיבים שלהם יבוצעו ו/או יסופקו בפועל על ידי קבלני משנה מטעמו, המורשים על ידי המשרד כאמור בהסכם, יהווה הספק קבלן ראשי האחראי על ביצועם ו/או אספקתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על פי ההסכם, שהוראות ההסכם יחולו עליהם בשינויים המחויבים, וכי הם ימלאו את חיוביהם בהתאם להוראות ההסכם.

  - המשרד יהיה  רשאי להורות לזוכה,  לחדול מלהעסיק עובד או קבלן משנה כלשהוא במתן השירותים והספק מתחייב להרחיק כל אדם כאמור ממתן השירותים מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד ולא לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין. במקרה כזה, באחריות הספק להעסיק תוך 7 ימי עסקים  מחליף מתאים ובעל כישורים התואמים את תנאי המכרז.

  - הרחקת עובד הקבלן כאמור לעיל, לא תפגע בביצוע הסכם זה וכאמור הזוכה יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.

- היקף ההתקשרות המוערך

  - מובהר כי המשרד אינו מתחייב להזמין שירותים מהזוכה בהיקף כלשהו, אלא מעת לעת יאושר תקציב לביצוע עבודות ניהול, תכנון, ייעוץ ופיקוח בהתאם לצרכי המשרד

  - לצורך אינדיקציה בלבד, היקף תקציב שירותי התכנון והייעוץ של המשרד, נשוא מכרז זה,  נאמד בכ-1 מיליון ₪ בשנה. בכפוף לצרכים, המשרד יוכל להגדיל את היקף התקציב, על לסך של כ-2 מיליון ₪ לשנה.

  - מניתוח נתוני עבר, ב – 5 השנים האחרונות ביצע המשרד ניהול ותכנון ופיקוח על פרויקטים במסגרת המכרז הקודם:

    - 3 פרויקטים בהיקף של מעל 4 מש"ח

    - 6 פרויקטים בהיקף של מעל 1 מש"ח ועד 4 מש"ח.

    - 5 פרויקטים בהיקף של 300 אש"ח עד 1 מש"ח.

  - בנוסף, נזקק המשרד כ – 15 פעמים במקרים שונים לשירותים שונים מחוץ למסגרת של פרויקטי בינוי או שיפוץ (רכיב D) על ידי יועץ בודד או של עבודה ייעודית שאינה במסגרת פרויקט כגון:

    - בדיקות ואישורי נגישות

    - בדיקת היתכנות  להצבת כספת ע"י קונסטרוקטור

    - מדידת מבנים

    - בדיקות עוצמת תאורה

    - בדיקות קרינה

- דירוג איכות שנתי

  - אחת לשנת התקשרות, תתבצע בדיקה של איכות השירות שסופק על ידי הספק ויינתן ציון לאיכות זו בכפוף לכך שהממונה הביא לידיעת ספק את תתי-הקריטירונים, אופן בחינתם וציון הסף – ככל שנקבע - עד 30 ימים מתחילת שנת התקשרות. ככל ולא העביר הממונה קריטריוני איכות עד למועד הנקוב יחולו הקריטריונים של השנה הקודמת וככל שלא היו בשנה קודמת – לא יחולו קריטריונים.

  - בדיקת איכות השירות תכלול את המרכיבים הבאים לכל הפחות:

    - שירותיות -  זמינות, גמישות לבלת"מים, עמידה בזמנים, בתכניות (30%)

    - מקצועיות -  בקרה מקצועית, איכות השירותים מבחינה מקצועית (70%)

  - לא עמד הספק בציון הסף כפי שיקבע על ידי הממונה מראש, יהיה המזמין רשאי, בכפוף להתראה מראש של 14 ימים ומתן הזדמנות לתיקון הלקויים שיימצאו, שלא להאריך את ההסכם עם הספק לשנה נוספת או לדרוש או לפעול על פי הזכויות המוקנות לו תחת "הפרת הסכם" על כל המשמע מכך.

  - מובהר כי האמור אינו גורע מכל זכות של המשרד בקשר להפרת הסכם או אי הארכת התקשרות בהתאם להוראות המכרז גם במקרה שהספק עומד בציון הסף.

- אמנת שרות (SLA) ופיצויים מוסכמים מראש

  - לא עמד הספק באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים ולבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות לו על פי הסכם זה ועל פי דין.

  - מובהר כי המזמין רשאי לבצע תהליכי בקרה על השירותים המסופקים על-ידי הספק, וככל שאלו יעלו שביעות רצון נמוכה או אי-התאמה לדרישות המכרז, יהיה המזמין רשאי, בכפוף להתראה מראש של 14 ימים ומתן הזדמנות לתיקון הלקויים שיימצאו, לפעול על פי הזכויות המוקנות לו תחת "הפרת הסכם" על כל המשמע מכך. כמו כן המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 ועל פי כל דין.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת את:

- הזכות להפחית מהתמורה המגיעה לזוכה סכום שווה ערך לנזק שנגרם כתוצאה מהשירותים.

- זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי הספק ולבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים.

התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.

  - בנוסף לאמור לעיל, זכות המזמין לפיצויים מוסכמים בהתאם למצוין להלן:

    - בכל מקרה בו מנהל הלקוח או מנהל הפרויקט או מתכנן מטעמם לא מבצע את עבודתו בהתאם לדרישת מפרט זה או דרישת הנהלים המחייבים בהתאם לפרקים הרלוונטיים ב"ספר הצהוב" רשאי נציג המשרד לקנוס את הספק בגובה של עד 10% משטר הטרחה  לכל הפרה בנפרד, המגיע לגורם החורג בהתאם לאבן הדרך הרלוונטית.

    - בכל מקרה בו מנהל הפרויקט או מתכנן מטעם המציע לא מבצע כלל את תפקידו או שתפקידו לא מאויש (ולא אושר מראש ע"י המשרד להחליפו בבעל-תפקיד מתאים אחר) באופן אשר גורר עיכוב בביצוע העבודות שהוגדרו ולוחות הזמנים שהוגדרו לפרויקט מראש על ידי המשרד, ייגרע 250 ₪ משכ"ט לכל יום עסקים בו חל עיכוב.

      - עבור מנהל הפרויקט – החל מיום העיכוב הראשון.

      - עבור מתכנן – לרבות, למען הסר ספק לכלל המתכנים המנויים בנספח התחייבות המציע לסגל מתכננים בתנאי הסף – החל מיום העיכוב השמיני.

.

# פרק 2.1 – הספר הצהוב מהדורה  2021 – מצ"ב כקובץ PDF

ניתן למצוא את הקובץ גם באתר משרד הבטחון - כאן

# פרק 2.2 – תעריפים מקסימלים ברכיבים A, B, C

  - להלן טבלה המפרטת את אופן חישוב שכר הטרחה לתחומים השונים לפני הנחת הספק במסגרת המכרז:

| # | תחום | פרק בספר הצהוב | אחוז שכר טרחה מקסימלי לפני הפחתת הנחת ספק | אחוז מחושב מתוך | הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניהול ופיקוח | לא קיים | 5% | ערך המבנה כולו |  |
|  | אדריכלות | 2.2 - אדריכלות | 3.5% | ערך המבנה כולו |  |
|  | אינסטלציה | 2.8 - מתקנים תרמיים ותברואתיים | 7.25% | ערך העבודות בתחום |  |
|  | חשמל, תקשורת ובטחון | 2.9.1 – חשמל ומערכות מתח נמוך מאד | 7.581% | ערך העבודות בתחום | תקשורת טלפון ומחשבים, בקרה, גילוי אש ועשן, גלאי בטחון, טמ"ס, מצלמות |
|  | מיזוג אוויר | 2.10 - מיזוג אוויר (קירור וחימום) ואוורור | 7.93% | ערך העבודות בתחום |  |
|  | איטום | 2.12 - איטום | 7.2% | ערך העבודות בתחום |  |
|  | עיצוב פנים | 2.13 – אדריכלות פנים | 10.8% | ערך העבודות בתחום | רק עבור רכיבי עיצוב פנים שיוזמנו במיוחד, מעבר לאדריכלות. |
|  | בטיחות – אש | 2.15.1 - בטיחות | משתנה 5.5%-8.5% | בטיחות אש כאחוז נערך מערכות הבטיחות | אחוז שכר הטרחה - לפני הנחת המכרז - נקבע לפי היקף העבודה כמפורט בספר הצהוב |
|  | אקוסטיקה | 2.16 - אקוסטיקה | 0.54% | ערך המבנה כולו | בתנאי ונדרש ע" נציג המשרד |
|  | סופרפוזיציה | 2.33 – תיאום מערכות מבנה | 19.2 ₪/m² | לפי שטח המבנה. | לפי 16 ₪/m² כפול מקדם 1.2. זאת לפי טבלאות ג ו- ה בעמ'204-205 |
|  | בטיחות – מבנה כללי | 2.15.1 - בטיחות | 0.28%-1% | ערך המבנה כולו | אחוז שכר הטרחה - לפני הנחת המכרז - נקבע לפי היקף העבודה כמפורט בספר הצהוב |
|  | נגישות | לא קיים | 0.28%-1% | ערך המבנה כולו | אחוז שכר הטרחה - לפני הנחת המכרז - נקבע לפי היקף העבודה כמפורט בספר הצהוב |
|  | כותב כמויות וכותב מפרטים | 2.29 – מפרטים וכתבי כמיות | 0.31% | ערך המבנה כולו |  |
|  | יועצים אחרים | לא קיים | 6% | ערך העבודות בתחום | לפי עד 6% מערך העבודות בתחום לפני הנחת המכרז. ככל והמזמין לא יוכל להגדיר את ערך העבודות אזי יועסקו יועצים אחרים במתכונת שעתית לפי רכיב E להצעת המחיר |

# פרק 2.3 – "עבודות מוגדרות" (רכיב D להצעת המחיר) – תכולה מבוקשת ותעריף בסיס לפני הנחה

להלן פירוט העבודות המוגדרות והתמורה בגינן, התעריף לתשלום יקבע בהתאם להנחה אחידה שתינן ע"י הספק כמפורט במסמכי המכרז :

| # | תיאור העבודה | תכולת העבודה | התמורה לפני הנחה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ליווי יחידה אחת "שכירות מותאמת" | תיאום הכנת מפרטים ודרישות מיוחדות ככל שיש, ליווי התכנון הפונקציונאילי והתכנון המפורט, בדיקת התכניות ויעוץ למנהל היחידה, תיאום בחירת פרטי גמר, תיאום ואישור תכניות שילוט, תיאום ואישור הזמנת ריהוט ואבזרים ביקור בפרויקט בהתאם לצורך (לפחות 3 פגישות באתר), בהתאם להנחיית נציג המשרד ליווי קבלת הנכס לאחר התאמות במסגרת מסירה ראשונה וסופית הכנת דו"ח שינויים ותוספות ככל הנדרש וביצוע בקרה ומעקב על ביצוען | לפרויקט עד 850 מ"ר – 20,000 ש"ח לפרויקט מעל 850 מ"ר – 30,000 ₪ אבני דרך לתשלום בכל פרויקט – 30% עד לאישור כלל התכניות, 40% לאחר מסירה ראשונה 30% באכלוס. |
| 2 | סקר מצב קיים | ביצוע סקר כללי ולא מקצועי בנכס שבשימוש המשרד או נכס שהמשרד אמור לקבל, הסקר יכלול מצב קיים של כלל התשתיות בנכס לרבות מצבם של רצפה, קירות, חלונות, דלתות, תקרה, נגישות, חשמל ותאורה, תקשורת, בטחון, וכו' בהתאם לדרישת המשרד התוצר המתבקש הינו מסמך WORD המפרט את ממצאי הסקר, וככל הנדרש גם קובץ EXCEL ובנוסף תוכנית של האתר הנסדר עליו מסומנים ממצאי הסקר | 5 ₪ למ"ר נסקר תשלום עם קבלת הסקר לשביעות רצון נציג המשרד |
| 3 | מתן אישור להנחת כספת אחת בבניין קיים | אישור של קונסטרוקטור להצבת כספת מכל סוג וגודל באחד מאתרי משרד המשפטים. האישור ינתן בכתב ובחתימת הקונסטרוקטור | 2,500 ₪ לתשלום לאחר קבלת האישור למיקום המתאים (במקרה שלא ימצא מקום מתאים כלל ישולמו 500 ₪ בלבד ובתנאי שהקונסטרוקטור ביקר באתר |
| 4 | מדידה של נכס קיים | מדידה מלאה של הנכס המדידה תכלול בנוסף לקירות, חלונות עמודים וכו' סימון נקודות חשמל, נקודות ניקוז, דלתות וכיוון פתיחתן, סימון כלים סניטריים, רוחבי פתחים, גבהי תקרות וקורות, מפלסי רצפה. הגשת תכניות מפורטות פורמט PDF , DWG ו – DWF | 3200 ₪ ובנוסף 5 ₪ לכל מ"ר. במקרה של מדידה חלקית (רק של קירות, עמודים ופתחים) וללא חשמל ונקיוזים – הפחתה של 20% מהמחיר |
| 5 | בדיקת נזילות | מתן חוות דעת של יועץ איטום שלב א': ביקורים, בדיקה על ידי יועץ האיטום, ביצוע בדיקה תרמוגרפית, מתן חוות דעת וכן הוראות ביצוע מדוייקות לקבלן, כתב כמויות שלב ב': מתן הנחיות ביצוע לקבלן הנבחר וליווי קבלן מבצע ופיקוח עליו, אישור כי בוצע בהתאם להנחיות | 11,000 ₪ או 6% מערך כתב הכמויות הגבוה מבין השניים. 50% בתום שלב א' 50% בתום שלב ב' |
| 6 | הוצאת היתר בניה | טיפול בהליכי אישור סטטוטורי, לרבות תב"ע והסדרת היתרים מול כל הרשויות הרלוונטיות | 40,000 ₪ תשלום עם קבלת ההיתר |
| 7 | ייעוץ אקוסטי | מתן חוות דעת של יועץ אקוסטיקה שלב א': ביקורים, בדיקה על ידי יועץ האקוסטיקה, ביצוע בדיקות אקוסטיות בהתאם לצורך, מתן חוות דעת וכן הוראות ביצוע מדוייקות לקבלן, כתב כמויות שלב ב': מתן הנחיות ביצוע לקבלן הנבחר וליווי קבלן מבצע ופיקוח עליו, אישור כי בוצע בהתאם להנחיות | 11,000 ₪ או 6% מערך כתב הכמויות הגבוה מבין השניים. 50% בתום שלב א' 50% בתום שלב ב' |
| 8 | פיקוח עליון | ביצוע פיקוח עליון ע"י מתכנן (כגון חשמל, מיזוג אוויר וכו') שלא ביצע את התכנון ובדיקת טיב עבודות | 30% מעלות מתכנן במידה והיה מבצע את התכנון והפיקוח במסגרת פרויקט בהתאם לתעריף "הספר הצהוב" |
| 9 | בדיקת מעבדה | ביצוע בדיקת מעבדה מוסמכת או יועץ מומחה בתחומים שונים (לרבות אופיין מים, תקינת כא"ש, חשמל, קרינה, ריחות, רעשים, תליית תקרה וכיוצא בזה), יצויין כי מדובר בבדיקות אותן יזמין המשרד מהספק באופן ספציפי ואין מדובר בבדיקות שאותן מבצעים קבלנים במסגרת פרויקטים ועבודות שונות | החזר הוצאות מלא (בשיטת "גב אל גב" ובתוספת 12% תקורה , התשלום ע"י המשרד יתבצע לאחר קבלת השירות וביצוע התשלום ע"י הספק. ההנחה שתוצע תהיה על גובה התקורה בלבד. |
| 10 | החזר הוצאות | החזר הוצאות בגין אגרות העסקת מומחים וכיוצא בזה בהתאם לדרישת נציג המשרד (בין אם במסגרת פרויקט או שלא) והכל בכפוף לדרישה והזמנה מראש מנציג המשרד | החזר הוצאות מלא (בשיטת "גב אל גב" ובתוספת 6% תקורה , התשלום ע"י המשרד יתבצע לאחר קבלת השירות וביצוע התשלום ע"י הספק. ההנחה שתוצע תהיה על גובה התקורה בלבד. |

# פרק 2.4  - קובץ אקסל להצעת מחיר פרטנית  לניהול, תכנון , תאום ופיקוח על עבודות בניה

בהתאם למפורט בסעיף 4.10.2.2  למפרט

המסמך מצורף למכרז כקובץ אקסל נפרד

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד המשפטים 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז 05-2025 למתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים (להלן: "המכרז"), לקבלת השירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("השירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – ערבות ביצוע;

נספח ד' –ביטוח;

נספח ה' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

נספח ו' – כללי הצמדה של התמורה;

נספח ז' – נספח סייבר ואבטחת מידע;

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת השירותים למזמין באופן מיטבי.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 48 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בתקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין.

התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההתקשרות.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות ההתקשרות, לשביעות רצון המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

סודיות

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

אם הספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בתנאי שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

ביטחון, אבטחת מידע והגנות סייבר

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם למפורט בנספח ז' – נספח סייבר ואבטחת מידע. הספק יציג למזמין, אם יידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

בדיקה ביטחונית

כל עובדי הספק הזוכה, כולל קבלני משנה, אשר יידרשו להגיע לאתרי המשרד יידרשו לעבור בדיקה ביטחונית בהתאם להנחיות קב"ט המשרד. למשרד, באמצעות נציג המשרד לפי דרישתו או דרישת קב"ט המשרד, שמורה הזכות להורות על הפסקת מתן השירות באמצעות עובד מסוים שנמצא ע"י המשרד כלא מתאים לביצוע העבודה באתר המשרד.

סיווג ביטחוני

משרד המשפטים הינו גוף ממשלתי הכפוף להנחיות ביטחון שונות. פעילות המבוצעת במשרד או עבורו לעיתים מחייבת עמידה בדרישות סיווג ביטחוני ולעיתים נדרשים אישורי ביטחון נוספים טרם ביצועה והתנהלות על-פי הוראות קצין הביטחון.

בדיקת סיווג ביטחוני תבוצע על ידי המשרד למי מטעם הזוכה שיהיה מעורב במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה.

זוכה נדרש למסור את פרטי כל המעורבים מטעמו במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה בציון תפקידם.

ככלל רמת הסיווג הביטחוני בה נדרש לעמוד מי מטעם הזוכה כאמור, היא רמה 5. ברמה זו, הסיווג ייעשה באמצעות המשרד וללא חיוב כספי של הזוכה.

עם זאת, ייתכן ובמקרים מיוחדים תידרש רמת סיווג גבוהה יותר ועל המציע להיערך בהתאם. ככל שהמשרד יידרש לנותן שירות בעל רמת סיווג גבוהה מרמה 5 ונותן השירות מטעם הזוכה יידרש לעבור תהליך סיווג למטרה זו, תהליך הסיווג יבוצע על ידי המשרד.

למען הסר ספק, רמת הסיווג הנדרשת תיקבע ע"י אגף הביטחון במשרד המשפטים.

מי מטעם הזוכה שלא יעמוד בדרישות הסיווג והביטחון של המשרד או יסרב להוראות קצין הביטחון, לא יורשה לפעול במימוש התחייבויות הזוכה על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי מטעם הזוכה מעורבות כאמור וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אין בהחלטה שלא להרשות פעילות כאמור מכל סיבה שהיא בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז ובכללן השמת גורם אחר במקום הגורם שנפסל וזאת בפרק זמן סביר.

ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ה' להסכם זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). במקרה שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

בעת ביצוע ההתקשרות, הספק לא יעשה שימוש בתוכנות מחשוב, תמונות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו מורשה על-פי דין לעשות בהם שימוש.

תוצר שהוכן על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ובכלל זאת, נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכיוצא בזה ("תוצרי העבודה"), הוא קניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בו כל שימוש שירצה בעתיד, לרבות פרסום פומבי. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הפרת קניין רוחני

נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

קבלני משנה

בכפוף לאמור במסמכי ההתקשרות, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת לביצוע ההתקשרות ולעמידה בכל תנאיה תהיה של הספק ושלו בלבד.

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש.

יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

אם למרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם, ובהתאם לכללים המפורטים להלן:

תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי ההתקשרות.

בגין  עבודה שהוזמנה מהספק, ישלם המשרד את התמורה בהתאם להצעתו של הספק במכרז ובהתאם לאבני הדרך לתשלום .

תמורה בגין ניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים של בינוי או שיפוץ (רכיבים A,B,C להצעת המחיר)

תתבצע בהתאם לנהלים המפורטים להלן ועל פי ה"ספר הצהוב" – המצ"ב כפרק 2.1 למכרז (ולמעט העבודות המצוינות בספר הצהוב ומפורטות בסעיף ‎4.2.2 להלן שאינן כלולות).  לעבודות אלו נוספות במסגרת מכרז זה גם  עבודות מדידה, תכנון ופיקוח שאינן כלולות או מפורטות בתעריפי ה"ספר הצהוב".

מובהר כי שכרו של מנהל הלקוח, כמו גם של כל עבודה או הוצאה אחרת של הספק מגולם בתשלום עבור ניהול הפרויקטים השונים, בהתאם למפורט בתעריפי המכרז וכי לא תתקבל דרישת תשלום נוספת מצד הספק.

על אף האמור לעיל, ככל והמזמין יקיים פגישה הרבעונית בהשתתפות  מנהל הלקוח (POC) כמפורט בסעיף ‎11.1.6 למפרט השירותים  ולשביעות רצונו של נציג המשרד, יוסיף לתמורה תוספת בהיקף של  עד 12 ש"ע בהתאם לתעריף רכיב E המצוין להלן ובהתאם לכללים החלים על תעריף E.

אבני דרך לתשלום ברכיבים A,B,C:

| # | אבן דרך | אחוז לתשלום |
| --- | --- | --- |
| 1 | בגמר תכנון מוקדם | 10% |
| 2 | בגמר תכנון סופי | 15% |
| 3 | בגמר תכנון מפורט | 25% |
| 4 | פיקוח עליון - במהלך ביצוע העבודות - בשלוש פעימות, מפוזרות אחיד בין התחלת עבודה וסיום עבודה (10% לכל פעימה). - הראשונה עם הוצאת צו התחלת עבודה. - השנייה באמצע הביצוע לפי הצו או לפי לו"ז/גנט עדכני, המאוחר מבניהם. - האחרונה רק לאחר מסירה סופית של הקבלן. | (=10%*3)30% |
| 5 | בתום העבודה והגשת תיק מתקן וכל אישורי פיקוח עליון, בעותק פיסי ודיגיטלי, לרבות תכניות עדות | 15% |
| 6 | בתום תיקון כל ליקויי הבדק על ידי הקבלן | 5% |
|  | סה"כ | 100% |

תמורה בגין עבודות ייעוץ ו/ או אישור מוגדרות שאינן חלק מפרויקט בינוי או שיפוץ (רכיב D להצעת המחיר)

התמורה בגין עבודות אלו תקבע על פי התעריף בפרק 2.2 להלן במכפלת ההנחה שצוינה לרכיב D במסגרת הצעת הספק למכרז.

אבני הדרך  לתשלום רכיבים אלו מפורטות בפרק 2.2 להלן.

עבודות ייעוץ ו/תכנון נוספות  (רכיב E להצעת המחיר)

התמורה בגין שעות עבודה מאושרות שבוצעו בפועל ועד להנחה שנתן הספק במסגרת הצעתו על תעריף המקסימלי הנקוב בהוראת חשכ"ל לעניין התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים - מתכננים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום  - מספר 8.1.1. (כי שמפרסם מעת לעת החשב הכללי).

הצמדה של התמורה -

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ו' להסכם.

סופיות התמורה:

התמורה לספק תהיה סופית והיא כוללת את כלל ההוצאות להן נדרש הספק לרבות הוצאות משרדיות וכו' ולמעט הוצאות נסיעה של נותני שירותים לפי הוראת תכ"ם מס' 8.1.1 "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" אשר החזר בגינן ישולם לספק בהתאם לכללים המופיעים לעניין זה בהוראה זו. לא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי ההתקשרות.

כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך וכתנאי לקבלת תשלומים, הספק ידאג להמציא למזמין צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לשנת הכספים בה מתבקש התשלום, אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וחשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

ערבות ביצוע

כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בשיעור של %5 אשר ייגזר מהיקף ההתקשרות.

- יובהר כי דרישה זו תתקיים רק באם עלות ההתקשרות במכרז תהיה גבוהה ממיליון ₪.

ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות.

הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. אם המזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות או לשם הבטחת עמידת הספק בהתחייביותיו לפי ההסכם. אם הספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

לאחר תום התוקף של הערבות, במקרה שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, במקרה שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

טענות צד שלישי

הועלתה ע"י צד שלישי, טענה שעילתה נובעת או קשורה להתקשרות זו לרבות,  הפרת זכויות קניין הרוחני או נזקים שנגרמו לצד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

הצדדים יעדכנו אחד את השני בדבר הטענה ועילתה,בהקדם האפשרי על מנת לאפשר לכל צד להתגונן כלפי הטענה.

במקרה בו הוגשה תביעה בטענה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

ביטוח

הספק מתחייב, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ד' על כל תנאיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים במכרז, על הספק לבחון את חשיפתו לאור הוראות המכרז וההסכם ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים של הספק.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי ההתקשרות ועל פי כל דין.

המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. במקרה שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם –

אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; קבלני משנה; ערבות ביצוע; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:

לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.

אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעה בכתב מאת המזמין בהתאם להוראות ההסכם, או תוך פרק זמן אחר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון –

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.

חילוט ערבות –

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים.

לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.

במקרה שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים למזמין.

לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדי, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים –

אמנת השירות (SLA) נועדה להגדיר את רמת השרות הנדרשת ע"י המזמין מהספק. אם הספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, רשאי המזמין לגבות מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה להלן:

| # מס' | אמנת שירות SLA | הפרה | סנקציות בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אמנת שירות 1 | הפרה | סנקציה |

מימוש הפיצויים המוסכמים על ידי המזמין יכול ויעשה בכל דרך לרבות בדרך של קיזוז של חשבונית או חילוט ערבות.

על אף האמור לעיל, מימוש פיצויים מוסכמים אינו מותנה במתן הודעה מוקדמת או אפשרות לתיקון הליקוי לספק.

הסכומים המצויינים בטבלה בגין פיצויים מוסכמים הינם הסכומים המקסימליים ולמזמין שיקול דעת בלעדי אם לדרוש פיצויים בגובה נמוך מהקבוע בטבלה.

גובה הפיצויים המוסכמים מהטבלה שלעיל, במצטבר לכל תקופה של 12 חודשים רצופים, לא יעלה על 50% מהיקף הרכש שבוצע בפועל בתקופה זו.

רכש מספק חלופי –

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

סיום התקשרות

הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

המזמין ישלם לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי:

להעביר למזמין באופן מסודר את כל תוצרי העבודה שהצטברו אצלו במהלך ההתקשרות.

העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר יבטיח רציפות בשירות, לפי הצורך.

המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא ההתקשרות.

הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. במקרה שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה.

כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת דוא"ל המזמין: michraz@justice.gov.il או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– ערבות ביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

נספח ד'–ביטוח

סעיף הביטוח

  - נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות מעבידים

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – 1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר) בגין פעילותו, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לא יפחת מסך- 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי של נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

    - הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לפרויקטים שונים, לרבות שירותי אדריכלות עבור מדינת ישראל – משרד המשפטים.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.

  - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

    - מרמה ואי יושר של עובדים.

    - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים.

    - תקופת הגילוי 6 חודשים.

    - הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוחים נוספים:

    - נותן השירותים ידאג ויוודא כי יועצים, מהנדסים, מומחים, בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר (כלל שרלוונטיים). כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב/ צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב/ צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי.

    - ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד המשפטים כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים ייכלל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים וכלפי עובדיהם (אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

  - כללי

    - בכל פוליסות הביטוח שלעיל יכללו התנאים הבאים:

      - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד המשפטים, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

      - בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד המשפטים.

      - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיו, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

      - נותן השירותים אחראי בלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

      - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

      - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

      - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

      - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

    - נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד המשפטים בתוקף.

    - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי נותן השירותים למשרד המשפטים עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות לכנסת לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

    - מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

    - מדינת ישראל – משרד המשפטים שומרים לעצמם את הזכות לקבל מנותן השירותים בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת נותן השירותים בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, ונותן השירותים יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. נותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי נותן השירותים יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

    - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד המשפטים, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – נותן השירותים, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

    - למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל – משרד המשפטים או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליה לבחון את חשיפתה ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

    - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המשפטים, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

דוגמא לאישור קיום ביטוחים- בקובץ המצ"ב.
מסמך זה נועד לשמש ככלי עבודה בלבד ואין לצרפו למסמכי ההתקשרות. האישור שיוצג חתום בידי המבטח חייב לכלול את המידע בדוגמא

נספח ה'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד המשפטים

- אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז מתן שירותי  ניהול, פיקוח, תכנון וייעוץ לעבודות בינוי ושיפוץ עבור משרד המשפטים מספר  05-2025 (להלן - "המכרז") ..

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

נספח ו'– כללי הצמדה לתמורה

- הגדרות בנושא הצמדה

הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל.

מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.

מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.

תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.

התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.

- רכיבים A-D:

רכיב A-B-C:

תאריך הבסיס – מועד אישור הזמנת עבודה פרטנית על ידי המזמין (ר' סעיף ‎4.10.3.2 לפרק 2 – מפרט השירתים)

התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

סוג המדד – מדד ידוע.

תדירות ההצמדה – חודשית.

חלקיות ההצמדה – 100%.

ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה לעיל.

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת משווי העבודה כפי שנקבע  בהזמנת העבודה הפרטנית  (ר' סעיף ‎4.10.3.2 לפרק 2 – מפרט השירתים)

רכיב D

תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

סוג המדד – מדד ידוע.

תדירות ההצמדה – חודשית.

חלקיות ההצמדה – 100%.

ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה לעיל.

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות לאחר הנחת המציע במסגרת הצעתו.

רכיב E:

תעריף השעה יוצמד לשיעור השינוי בתעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים – מתכננים בעבודות בינוי -  בהתאם לשינויים שיחולו בהוראת תכ"מ 8.1.1 ככל שיחולו.

הצמדת תעריפי ההתקשרות של רכיבים אלו תחושב על פי הנוהל המפורט  להצמדת תעריפי התקשרות קיימת.

נספח ז'– נספח סייבר ואבטחת מידע – רמה גבוהה

- הגדרות ייעודיות לטופס זה:

אירוע אבטחה – אירוע (incident) אשר עלול לפגוע בזמינות, ברציפות התפעולית, במהימנות או בסודיות המידע של המשרד, של מערכות או קוד המסופקות לו, של חומרה, תכנה, מאגרי מידע או תשתית, שבהם הספק עושה שימוש לצורך ביצוע ההסכם, ובכלל זה תקיפת סייבר.

גורם מנחה – הגורם המנחה את המזמין בהיבטי סייבר והגנות מידע כגון: היחידה להגנת הסייבר בממשלה (להלן: "יה"ב") במערך הדיגיטל הלאומי, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון (מלמ"ב), או מערך הסייבר הלאומי. אם המזמין מנחה את עצמו, אז ייחשב המזמין כגורם המנחה לעניין זה.

גורמי שרשרת האספקה – קבלני המשנה של הספק ובכלל זה, יצרני חומרה או ספקי תוכנה או שירות, אשר הספק אינו יכול להחליפם מבלי שהדבר יפגע באספקת השירותים בהתאם לדרישות ההתקשרות.

מידע – כל מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, עובדה, פרט תוכן, מודל, תמונה, סרט, הקלטה, תהליך עסקי, חוות דעת, קוד ולוגיקה, אשר נשמרו או תועדו על ידי הספק באמצעי טכנולוגי מכל סוג שהוא.

מידע רגיש – מידע של המזמין אשר יש בחשיפתו כדי לפגוע או לשבש בדרך כלשהי את עבודת המזמין, לפגוע בשירותים המסופקים על ידי המזמין או הממשלה, או לחשוף פרטים ומידע של המזמין אשר אינם נחלת הכלל, ובכלל זה מידע אישי של אזרחים או עובדים, תהליכי עבודה רגישים, שרטוטי מתקנים, תיאור מערכות אבטחה, קוד מקור ותוכנות של מערכות המזמין, מסמכי תכנון של מערכות המזמין או של מערכות המותאמות לשימושו, אמצעי הזדהות ואימות, מידע לגבי מזמינים מסווגים, יעדי הספקה של חומרה או מערכות וכל מידע אחר שיוגדר על ידי המזמין.

מינהל הרכש – מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי או נציגו.

שירות חיוני – אחד מאלה:

שירותים המסופקים על ידי המזמין לאזרחי ותושבי מדינת ישראל אשר תפקודם התקין והסדור הוא קריטי לניהול חיי האזרח או לפעילות המשק.

שירות של המזמין הנדרש לתפקודו התקין של המשרד או הממשלה.

תקיפת סייבר – אירוע אבטחה אשר נוצר כתוצאה מניסיון לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה שבהם הספק או המזמין עושים שימוש, למנוע גישה לשירות או למידע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום להרס, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה לנתוני המזמין.

כללי

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לאבטחת המידע הם עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

מבלי לגרוע מהאמור, ולצורך עמידה בחובותיו על פי טופס זה, מסכים הספק על שיתוף פעולה עם המזמין כמפורט בטופס זה, והכל לצורך ביצוע תקין של התקשרויות עם ממשלת ישראל.

מנכ"ל הספק או בעל התפקיד הבכיר בחברה יהיה הכתובת לכל פניה באשר לחובות הספק בהתאם לטופס זה, כמפורט להלן, אלא אם מינה נציג אחר מטעמו והודיע על כך בכתב למזמין.

הספק מתחייב לתקן ליקויים שנמצאו על ידי המזמין בפרק זמן סביר ועל חשבונו, וכן מסכים כי אם לא יתקן ליקויים כאמור בפרק זמן סביר, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה עילה להפסקת התקשרות בכפוף לשימוע.

חובות הספק לפי טופס זה יחולו כל עוד מידע רגיש של המזמין שמור במערכותיו.

חובת דיווח

הספק מתחייב להודיע למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה ובכל יום בשבוע, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפה סייבר אשר הביא לדלף מידע הקשור למזמין או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמין.

דיווח זה יעשה באמצעות פרטי הקשר של המזמין אשר מפורטים להלן:

___________________________________________________________.

הספק מתחייב להודיע על אירועים כאמור בסעיף 3.1 גם למרכז הארצי לניהול אירועי סייבר (CERT) באחד מהאמצעים הבאים:

חיוג חירום מקוצר למרכז המבצעי לניהול אירועי סייבר במספר 119.

פניה באמצעות הדואר האלקטרוני: 119@cyber.gov.il.

במקרה כאמור, על הספק להודיע למזמין על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה. חובה זו תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו ולהנחיות המזמין. על הדיווח לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, ציר הזמן הידוע של האירוע וכולי.

אופן הטיפול באירוע, והאמצעים הננקטים באופן מידי לצורך צמצום הנזק ומזעור החשיפה בטווח הזמן המידי.

המערכות אשר נפגעו או היו היעד לתקיפה.

המידע אשר זלג, נפגע או שהיה היעד לתקיפה.

ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר.

פעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים אלו בעתיד.

כל מידע אחר, שיידרש על ידי המזמין, לצורך ניתוח האירוע.

חובת הדיווח המפורטת בסעיפים 3.1 - 3.4 לעיל תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמין או מחזיקות במידע רגיש, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

באחריות הספק לקבל התחייבות מגורמי שרשרת האספקה להודיע לו בהקדם האפשרי וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או את מערכות המזמין ואשר עלול להשפיע על יכולת הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. הודעה כאמור צריכה לאפשר לספק להודיע על האירוע לאיש הקשר של המזמין, אשר פרטיו מופיעים בסעיף 3.2 לעיל.

ביקורת תקופתית

המזמין יהיה רשאי לבצע, אחת לשנה לכל היותר,  ביקורת תקופתית על אודות עמידת הספק בדרישות הגנת המידע, הפרטיות והסייבר החלות על אספקת השירותים למזמין. ביקורת זו תתבצע בתיאום מראש ובהתאם למפורט להלן:

בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת הספק בדרישות המכרז לאבטחת מידע והגנות סייבר.

במקרה שלדעת המזמין יש צורך באימות נתונים אלו או אחרים, יפעל המזמין בדרך המפורטת להלן:

המזמין יעביר לספק רשימה מסודרת של נושאים הדורשים בדיקה או אימות.

הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות, על חשבונו, באמצעות גוף חיצוני, בלתי תלוי בספק והמאושר על ידי המזמין, ויעביר למזמין את דוח הבדיקה המקורי והמלא, כאשר הספק יהיה רשאי להשחיר בו אך ורק נתונים על אודות לקוחות אחרים. בכל מקרה, ממצאי הבדיקה וההמלצות יוגשו במלואם.

לחלופין, הספק יהיה רשאי לבקש מהמזמין כי המזמין יבצע בדיקה זו או אחרת כחלופה לביצוע הבדיקה על ידי גוף חיצוני, ובמקרה שהמזמין יסכים לביצוע בדיקה זו, יתאם את ביצועה עם הספק תוך הקפדה על קיום הבדיקה זו בהתאם לנושאים המוגדרים בסעיף 4.1.2.1. אין בביצוע בדיקה זו על ידי עורך המכרז בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק.

במקרה שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו, או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו או שהיא כרוכה בעלויות כספיות לא פרופורציונאלית, יפנה למזמין לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר

המזמין יהיה רשאי לבצע ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר המשפיעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין, בהתאם לאחד המסלולים המפורטים להלן:

מסלול א' – ביקורת על התמודדות הספק

המזמין יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת הסייבר כמפורט בסעיף 3.2 לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת להעריך את היקף ההשפעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק לבצע כל בדיקה או פעולה סבירה במערכותיו של הספק המשמשות למתן השירותים לצורך בחינת התקיפה או על מנת לבחון קיום אירוע כאמור. כל מידע שיועבר לספק לצורך בדיקה זו הוא רגיש ואין להעבירו לכל גורם אחר ללא אישור המזמין.

במקרה שהמזמין, בהתייעצות עם הגורם המנחה, מצא כי אין די באמור בסעיפים לעיל על מנת להבטיח בצורה מספקת את הגנת המערכות או המידע של המזמין, או שמדובר במידע רגיש, או באירוע שיש לו השפעה על שירותים חיוניים, יהיה המזמין רשאי לקבוע כי במקביל לעבודת הספק, המשך הטיפול באירוע יהיה כאמור במסלול ב' כמפורט בסעיף 5.1.2 להלן.

מסלול ב' – סיוע של המזמין בהתמודדות עם האירוע

פעילות במסלול זה תהיה בכפוף להחלטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להסכמה מפורשת ובכתב של הספק, למעט במקרים המפורטים בסעיף ‎5.1.1.3, שבהם לא תידרש הסכמה מפורשת של הספק.

המזמין יסייע לספק בביצוע הפעולות המפורטות להלן, באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשות המזמין ועל חשבונו:

בדיקת מערכות הספק הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים.

בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין.

סיוע בהתמודדות עם אירוע האבטחה.

אבחון אופן התקיפה, המערכות שנפגעו והשפעתה על מתן השירות.

אבחון דרכים למנוע את המשכם והישנותם של הסיכונים שנגרמו למזמין ומתן הנחיות לספק בדבר הדרכים לצמצם סיכונים אלו וכלי.

אין בסיוע על ידי המזמין בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק. במקרה שהספק חושב שהנחייה מסוימת עשויה לפגוע ברמת האבטחה או בשירותים הניתנים על ידו, עליו להתריע על כך בצורה מפורשת לנציג המזמין.

הספק ישתף פעולה כמיטב יכולתו עם דרישות המזמין ויעמיד לרשותו כל מידע נדרש לצורך אבחון והתמודדות עם אירוע האבטחה או על מנת לוודא כי אירוע כאמור לא מתקיים. מידע זה יוגבל למידע הרלוונטי למערכות המזמין או המערכות המשמשות למתן שירותים למזמין, וללא גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

במקרה שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו, יפנה למנהל מינהל הרכש הממשלתי לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

נציגי המזמין

לטובת ביצוע ההתחייבויות המפורטות בטופס זה המזמין יהיה רשאי להעביר את כלל המידע שהתקבל אצלו לידי הגורם המנחה וכן לידי מינהל הרכש, וזאת לצורך הערכת סיכונים וקביעת פעולות הנדרשות מהספק.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו רשאים לבוא במקום המזמין בכל סמכות הנתונה למזמין לפי טופס זה, והספק ישתף פעולה עם הנחיות שיתקבלו מהם לפי הוראות הטופס.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו מחויבים להשתמש במידע שיתקבל מהספק אך ורק לצורכים האמורים בטופס זה תוך גילויו לגורמים הנדרשים לכך בלבד.

כתובת לפניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר

הודעות/פניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר יועברו לספק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: _______________@___________

חתימת הספק:

| _______________ | __________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| שם | תאריך | חתימה |

נספח ח' – טופס פרטי ספק

מספר ספק: ___________

תאריך עדכון:__________

דברי הסבר לטופס פרטי זכאי

א.ג.נ,

מועבר אליך טופס פרטי זכאי על מנת לזרז את תהליך ההתקשרות.

אנא הקפד/י למלא אחר השלבים הבאים:

- יש למלא את הטופס במלואו. טופס לא שלם יוחזר לקניין לשם השלמת הפרטים.

- יש לצרף את האישורים הרלוונטיים הבאים:

- אישור על ניכוי מס במקור.

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

- תעודת עוסק מורשה/פטור או מלכ"ר.

- צילום שיק מבוטל. במקרה שאין בידך פנקס שיקים, יש לצרף אישור על ניהול חשבון מהבנק.

- באם הינך שכיר ( עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה ) יש לחתום על נספח I המצ"ב ולצרפו.

- באם הינך מגיש חשבונית עסקה, יש לחתום על נספח III המצ"ב ולצרפו.

  - במידה ואינך עוסק מורשה/פטור, יש להקפיד על מילוי החלק המתייחס לסטאטוס האישי לצורך ניכוי ביטוח לאומי ומס בריאות, נספח II המצ"ב ולצרפו.

  - בעת עדכון פרטים קיימים יש למלא רק את השדות בהם חל השינוי ולחתום על הטופס.

באם עודכנו פרטי הבנק יש להקפיד גם על צירוף שיק מבוטל.

נציין כי בהעדר פרט מהפרטים המופיעים בטופס או בהעדר אחד מהאישורים הרלוונטיים, לא נוכל לפתוח או לעדכן פרטי זכאי. כמו כן, חשוב לציין כי בכל שינוי בפרטים המפורטים בטופס, לרבות בניכוי המס, האחריות על העדכון מוטלת על הזכאי.

בכל מקרה של ניכוי יתר בגלל פרטים לא נכונים או לא מעודכנים, לא יבוצעו החזרים.

את הטופס המלא בצירוף כל המסמכים הדרושים יש להחזיר לממונה המזמינה את השירות או המוצר.

משרד המשפטים מבקש להבהיר, כי על פי חוק נכסי המדינה, התשי"א – 1951, כל התחייבות כספית או התחייבות שוות כסף בשם משרד המשפטים טעונה חתימת אלה שהורשו לכך בחוק (להלן - מורשי החתימה של המשרד), ובכלל זה חשב משרד המשפטים או מי שהורשה לחתום מטעמו.

לפיכך ובהתאם להוראות החשב הכללי, כל ספק אשר יספק סחורה או שירותים למשרד המשפטים בלא שבידיו הזמנה חתומה כדין על ידי מורשי החתימה, או חוזה תקף חתום כדין, לא יקבל כל תשלום ממשרד המשפטים.

למען הסר ספק, לא ישולמו תשלומים בגין חוזים שיחתמו בדיעבד עבור התקופה בה החוזה או ההזמנה לא היו בתוקף.

בכל שאלה או הבהרה נא לפנות לנציג המזמינה את השירות או המוצר.

בברכה,

מחלקת פיקוח תקציבי

בקשה להקמת רשומת אב זכאי

|  | פתיחה של זכאי חדש |  | חובה לצרף: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | עדכון פרטים קיימים |  |  | אישור על ניכוי מס |
|  | מספר זכאי: |  |  | אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים |
|  |  |  |  | תעודת עוסק מורשה, פטור או מלכ"ר |
|  |  |  |  | צילום שיק מבוטל |

| פרטים כלליים |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הזכאי |  |  |  |
|  | מהות העיסוק / מתן השירות |  |  |  |
|  | מספר חברה / מספר ת.ז. / מספר עוסק מורשה |  |  |  |
|  | רחוב / ת.ד |  |  |  |
|  | יישוב |  |  |  |
|  | מיקוד |  |  |  |
|  | מספר טלפון |  |  |  |
|  | מספר פקס |  |  |  |
|  | כתובת e-mail (בכתב ברור) |  |  |  |

| למילוי ע"י קניין/יחידה מקצועית | שם היחידה/קניין: |  | מספר טלפון: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| סטטוס אישי ימולא על ידי מי שאינו עוסק מורשה |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| זוהי עבודתי העיקרית: |  |  |  | זוהי עבודתי המשנית: |  |  |  |
|  | שכיר |  |  |  | שכיר |  |  |
|  | גמלאי מקבל קיצבה |  |  |  | גמלאי מקבל קיצבה |  |  |
|  | גמלאי ללא קיצבה |  |  |  | גמלאי ללא קיצבה |  |  |
|  | אחר: |  |  |  | אחר: |  |  |
| * באם הנך פטור מתשלום, חובה לצרף אישור מביטוח לאומי |  |  |  |  |  |  |  |

| פרטי חשבון הבנק |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מספר חשבון בנק |  |  |  |  |
|  | מספר סניף |  |  |  |  |
|  | כתובת הסניף |  |  |  |  |
|  | שם הבנק |  |  |  |  |

| חתימת הזכאי |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך: |  | שם החותם: |  | חתימה וחותמת |  |

נספח I – הצהרה לעניין תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף

לכבוד

משרד המשפטים

אגף הכספים

רח' צלאח א-דין 29

ירושלים 91490

נספח – הצהרה לעניין תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף

אני החתום מטה מצהיר בזאת, לעניין תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו – 1976, כי עיקר הכנסתי הינה ממשכורת, גימלה או קיצבה.

הריני מתחייב להודיע בכתב למשרד המשפטים על שינוי ברכיבי הכנסתי שיביא לכך שעיקר הכנסתי לא תהיה ממשכורת, גימלה, או קיצבה.

| שם |  | מס' ת.ז. / ע.מ. |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח II - הצהרה לעניין דמי ביטוח לאומי

לכבוד

משרד המשפטים

אגף הכספים

רח' צלאח א-דין 29

ירושלים 91490

נספח - הצהרה לעניין דמי ביטוח לאומי

אני החתום מטה מצהיר בזאת כי הנני:

עצמאי ומשלם ביטוח לאומי בעצמי כעצמאי.

עיקר הכנסתי ממשכורת, גמלה או קצבה ומשלם בעצמי ביטוח לאומי – מצ"ב אישור.

עיקר הכנסתי ממשכורת, גמלה או קצבה ומבקש לנכות לי ביטוח לאומי לפי האישור המצ"ב (בהעדר אישור ינוכה לפי הסכום המקסימאלי הנקוב בחוק ).

| שם |  | מס' ת.ז. / ע.מ. |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח III - הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

שם הספק: _____________________

מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

תאריך:__________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמן X במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

בברכה, __________