מדינת ישראל - משרד המשפטים
 אגף הבטחון

מכרז פומבי מס' 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית

(גרסה 1)

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית

הקדמה

משרד המשפטים ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית ("המכרז").

- תקציר המכרז

  - משרד המשפטים (להלן: "המזמין"), מפרסם בזאת מכרז פומבי מס'  06-2025, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית ברחוב עוזי חסון ירושלים "המכרז").

  - השירותים המבוקשים כוללים הקמה ותחזוקה של מערכת האבטחה, ובכלל זאת, בין היתר:

    - אספקת והתקנת הציוד;

    - אספקת והתקנת כבלים ותשתיות תומכות נדרשות;

    - אספקת תיעוד;

    - ביצוע הדרכה כולל אספקת ערכות הדרכה;

    - אחריות, שרות ותחזוקה;

    - יובהר כי, הזוכה ידרש לרכוש חלק מהפריטים הנדרשים במסגרת מתן השירותים באמצעות מכרזים מרכזיים הכל כמפורט בטופס הצעת המחיר. במקרה של רכש ממכרז מרכזי המשרד ישלם את עלות הפריט "גב אל גב" בהתאם לעלותו במכרז המרכזי ובתוספת 10% תקורה.

    - במסגרת המכרז המזמין יבחר זוכה אחד (1). הזוכה יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ג') עם המזמין לתקופה של 12 חודשים ("תקופת ההתקשרות") כמפורט להלן:

    - הקמת מערכת האבטחה - הספק הזוכה יקים את מערכת האבטחה וימסור אותה למשרד תוך חודשיים ממועד תחילת ההתקשרות, דהיינו ממועד חתימת המשרד על ההסכם.

    - שירות אחריות ותחזוקה - החל ממועד מסירת מערכת האבטחה ובמשך 12 חודשים יספק הספק הזוכה שירותי תחזוקה וטיפולים למערכת על כלל מרכיביה בהתאם להוראות הסכם התחזוקה ללא תמורה נוספת.

    - יובהר כי שירות אחריות ותחזוקה לתקופה זו כלול בעלות הקמת המערכת ויגולם במחיר הפריטים.

    - למשרד תהיה שמורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן שירותי תחזוקה למערכת האבטחה לתקופה/ות קצובה/ות נוספת/ות, אשר כל אחת מהן לא תעלה על 12 חודשים בכפוף לצרכי המשרד ולמגבלות התקציב, ובלבד שמשך ההתקשרות הכולל (כולל תקופות ההארכה) לא יעלה על 10 שנים.

    - היקף ההתקשרות לא יעלה על 700,000 ₪  כולל מע"מ בעבור הקמת המערכת וכולל כל תקופת התחוזקה (108 חודשים). המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעות החורגות מסכום זה.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 12 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 108 חודשים נוספים.

היקף ההתקשרות, כולל תקופת התחזוקה, לא יעלה על 700,000 ₪ כולל מע"מ. המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  תכולת ההתקשרות ומפרטים מקצועיים.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏15/06/2025  בשעה 12:00

תוכן עניינים

פרק א'- הליך המכרז	5

3.	עקרונות המכרז	6

4.	תנאים להשתתפות במכרז	6

5.	ניקוד ההצעות	8

6.	בחירת זוכה	10

7.	מופעים ומועדים במכרז	13

8.	כללי המכרז	17

פרק ב' – חוברת ההצעה	22

9.	הגשת הצעה במכרז	23

10.	פרטי המציע	23

11.	הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	24

12.	איכות ההצעה	28

13.	התחייבויות נוספות של המציע	31

14.	בקשות	32

15.	רשימת נספחים	36

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	40

פרק ד' – הסכם התקשרות	84

הסכם התקשרות	85

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

תנאים להשתתפות במכרז

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים:

אם חלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.

סיור מציעים –

נציגי המציע השתתפו בסיור המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.

תנאי סף מקצועיים:

המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

נסיון מקצועי, היקף פעילות –

בין השנים 2020-2024, המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון, בהיקף של 200,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל פרויקט.

רשיון –

למציע רישיון תקף מסוג למציע הסמכה תקפה לתקן 9001-ISO.             
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק הסמכה תקפה למועד הגשת ההצעה (נספח 4')

אישור מטעם יצרני המערכות והפריטים הכלולים בהצעתו, לפיו המציע כשיר ומוסמך לביצוע התקנות, שדרוג ותחזוקה לפריטים הכלולים בהצעה. –

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצהיר כי ברשותו קיימים האישורים כנדרש בגין המערכות הבאות: מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת הקלטה דיגיטאלית ותוכנת מערכת בקרת כניסה (נספח 5).

מנהל הפרויקט –

בין השנים 2020-2024 מנהל הפרויקט ביצע לפחות 2 פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון, בהיקף של 200,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל פרויקט.

ניקוד ההצעות

אמות מידה לניקוד הצעות במכרז

הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

איכות –30%;

מחיר –70%.

מדדי איכות

הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:

| # מס' | משקל | תיאור תנאי | המפתח לחישוב |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% | ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף בתקופת הזמן המנויה בתנאי הסף בביצוע פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון בעלי מאפיינים דומים לנדרש במכרז זה. עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 200,000 ₪ יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו. *לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף *יובהר כי קביעה האם מדובר במאפיינים דומים נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והתרשמותו של המזמין. | יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו.*לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף * |
| 2 | 50% | ניסיון מנהל הפרויקט מעבר לנדרש בתנאי הסף בתקופת הזמן המנויה בתנאי הסף בביצוע פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון בעלי מאפיינים דומים לנדרש במכרז זה. עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 200,000 ₪ יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו. *לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף *יובהר כי קביעה האם מדובר במאפיינים דומים נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והתרשמותו של המזמין. | יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו. *לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף * |

מדדי מחיר

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז).

עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המופרטות מטה.

אופן חישוב הניקוד

אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין.

אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא:

ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים:

חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור בכמות של אותה יחידה, כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.

לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן:

PSi=100×(PminPi)

הגדרות:

ציון המחיר של מציע i - PSi

הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - Pi.

הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – Pmin

ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

Gi=  30% x TQi+70% x PSi

הגדרות:

ציונה המשוקלל של ההצעה i - Gi

ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –TQi

ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – PSi

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

במסגרת שקלול הציון ודירוג ההצעות, תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ, בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995 ("תקנות העדפת תוצרת הארץ") ובכפוף להוראות הדין, וזאת למציע אשר במסגרת הצעתו פירט כי הטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת הארץ, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק ב' להלן.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.

אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –

הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.

התקשרות עם אגודה עותומאנית.

זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג'  נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.

על הזוכה להירשם כספק (אם אינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, אם ישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

אם הזוכה הצהיר במסגרת הצעתו, כי הצעתו היא של טובין מתוצרת הארץ, יגיש הזוכה אישור רו"ח להוכחת זכאותו (נספח ב – הצהרות ואישור רו''ח – העדפת תוצרת הארץ להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ").

אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

תחילת מתן השירותים

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות").

על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| פרסום המכרז | 05.05.2025 |
| מועד אחרון להרשמה לסיור מציעים | 20.05.2025 עד השעה 10:00 |
| סיור מציעים | 21.05.2025 בשעה 09:30 |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ב 29.05.2025 עד השעה 12:00 |
| מועד מתן תשובות לשאלות הבהרה | 08.06.2025 |
| מועד תחילת הגשת הצעות | ב 09.06.2025 החל מהשעה 12:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏15.06.2025 בשעה 12:00 |

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז ממוכן פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית ("דף המכרז").

סיור מציעים

ההשתתפות בסיור מציעים ורישום המשתתף ברשימת הנוכחים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. באחריות המציע לוודא את רישומו ברשימת המשתתפים בסיור באמצעות קבלת אישור השתתפות מהמזמין.

יש להירשם מראש לסיור באמצעות שליחת שם הנציג שישתתף מטעם המציע בסיור לכתובת המייל michraz@justice.gov.il. כל נציג שישתתף בסיור יוכל לייצג מציע אחד בלבד.

סיור המציעים יתקיים באופן פיזי.

תשובות שיינתנו בסיור המציעים יחייבו את המזמין רק אם ניתנו בכתב והועברו לכלל המציעים בהתאם למפורט להלן.

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין.

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.

המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

הגשת הצעות במכרז

הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.

קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.

הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה").

פעולות במערכת ההזדהות -

מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.

לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

פעולות במערכת יהלום -

במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.

לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה יוצג גם במערכת.

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:

ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB.

פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות.

על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא את המדריך להגשת הצעות (קישור) מבעוד מועד. בנוסף לרשותו של מגיש ההצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש את הצעתו בהצלחה (קישור – חומרי הדרכה).

לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז

כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש.

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות.

כללי המכרז

בדיקת ההצעות

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

אם הוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

אם ימצא בעת בחינת ההצעות כי ההצעה כוללת התנאה או הסתייגות על תנאי המכרז, התנאה או הסתייגות זו לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, אם קיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, אם פורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

ציון איכות מזערי כתנאי לבדיקת הצעת המחיר –  יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר רק הצעות שציון האיכות שלהם גבוה מ-65.

היה וכמות ההצעות שקיבלו ציון הגבוה מהציון המזערי הוא נמוך מ-3, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, להעביר את ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל או לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש במקומו.

הצעה יחידה

אם הוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

פסילת הצעות

המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

הודעה על ביצוע שינויים כאמור תפורסם בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. אם מסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

הוצאות

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. אף על פי כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז.

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין.

במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

מיצוי הליכים מול הוועדה

אם לאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

במהלך בירור טענות מציע במכרז, אם ישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אם לאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.

חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |

איש קשר המציע

שם:

כתובת:

טלפון:

דוא"ל:

הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז.

הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים:

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –

המציע רשום בישראל כדין.

לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים –

ניהול פנקסים – המציע –

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.

היעדר הרשעות –

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, אם ישנם –

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, אם עמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

השתתפות בסיור מציעים –

נציגי המציע השתתפו בסיור המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.

מצ"ב אישור המשרד על השתתפות בסיור.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

נסיון מקצועי, היקף פעילות –

בין השנים 2020-2024, המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון, בהיקף של 200,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל פרויקט.

| שם הפרוייקט | שנת התחלה | שנת סיום | היקף כספי | פירוט נוסף |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הנחיות למילוי הטבלה:

- יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.

רשיון –

למציע רישיון תקף מסוג למצע הסמכה תקפה לתקן 9001-ISO.             
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק הסמכה תקפה למועד הגשת ההצעה (נספח 4)

אישור מטעם יצרני המערכות והפריטים הכלולים בהצעתו, לפיו המציע כשיר ומוסמך לביצוע התקנות, שדרוג ותחזוקה לפריטים הכלולים בהצעה.  –

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצהיר כי ברשותו קיימים האישורים כנדרש בגין המערכות הבאות: מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת הקלטה דיגיטאלית ותוכנת מערכת בקרת כניסה (נספח 5).

אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

מנהל הפרויקט    –

בין השנים 2020-2024 מנהל הפרויקט ביצע לפחות 2 פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון, בהיקף של 200,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל פרויקט.

| שם מנהל הפרוייקט | שנת התחלה | שנת סיום | היקף כספי | פירוט |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הנחיות למילוי הטבלה:

- יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.

איכות ההצעה

בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם למדדי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.

ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף בתקופת הזמן המנויה בתנאי הסף בביצוע פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון בעלי מאפיינים דומים לנדרש במכרז זה. עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 200,000 ₪ יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו. *לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף *יובהר כי קביעה האם מדובר במאפיינים דומים נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והתרשמותו של המזמין. -

עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 200,000 ₪ יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו. אופן העמידה במדד האיכות (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

| שם הפרוייקט | שנת התחלה | שנת סיום | היקף כספי | תיאור הפרוויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הנחיות למילוי הטבלה:

- יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.

ניסיון מנהל הפרויקט מעבר לנדרש בתנאי הסף בתקופת הזמן המנויה בתנאי הסף בביצוע פרויקטים אשר כללו אספקה והתקנה של מערכות בטחון בעלי מאפיינים דומים לנדרש במכרז זה. עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 200,000 ₪ יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו. *לא ניתן להציג פרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף *יובהר כי קביעה האם מדובר במאפיינים דומים נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והתרשמותו של המזמין. -

עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 200,000 ₪ יינתנו 10 נקודות, עד לסה"כ של 50 נקודות באמת מידה זו.

אופן העמידה במדד האיכות (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

| שם מנהל הפרוייקט | שנת התחלה | שנת סיום | היקף כספי | תיאור הפרוייקט |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הנחיות למילוי הטבלה:

- יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו אם יזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.

אם המציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

בקשות

הגשת בקשות במסגרת ההצעה

במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.

מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים.

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .

המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה.

עידוד משרתי מילואים

מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

- הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

- ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים".

העדפת תוצרת הארץ

במסגרת המכרז תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, ובהתאם להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ".

מציע המבקש לקבל את ההעדפה לגבי הטובין המוצעים על ידו יצהיר בהצעתו על כך שהטובין הם מתוצרת הארץ. מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה שאמנת הGPA חלה עליה יצהיר על כך בהצעתו.

מציע שביקש בהצעתו במכרז לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, גם אם לא קיבל את ההעדפה בפועל, יהיה מחוייב, במהלך כל תקופת ההתקשרות להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת הארץ שהציע בהצעתו. אם במהלך תקופת ההתקשרות יבקש הספק לספק טובין מיובאים במקום הטובין שהתחייב לספק, תבחן ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת שעיקרן אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בספק ושלא יכול היה לצפות אותם מראש, ובתנאי שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו פריט טובין, ויחולקו ב-1.5, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות לחלק את מחירו רק ב- 1.15.

הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

אם המציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

אישור והתחייבות

בחתימתנו אנו מאשרים כי:

- קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

- כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

רשימת נספחים

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | המציע נדרש לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח. |
| נספח 2 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 3 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. |
| נספח 4 | אישור תקן הסמכה 9001 – iso | המציע יצרף להצעתו העתק הסמכה בתוקף. |
| נספח 5 | אישור מטעם יצרני המערכות והפריטים הכלולים בהצעתו, לפיו המציע כשיר ומוסמך לביצוע ההתקנות, שדרוג ותחזוקה לפריטים הכלולים בהצעה. | המציע נדרש לצרף אישור מטעם יצרני המערכות. |

נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז ממוכן פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית

כללי

- על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.

- מובהר, כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים והטובין שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המזמין.

הצעת המחיר

- ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.

- יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".

טבלת מחירים 1 - הצעה כספית

מצ"ב כקובץ אקסל נפרד שעל המציע לצרף להצעה

חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות

- מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

  -  המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.

המציע מתחייב כי:

- לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.

- מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.

- המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מכרז ממוכן פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית, עבור משרד המשפטים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז מכרז ממוכן פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

### נספח ג'1 - מפרטים טכניים

- מערכת בקרה מרכזית ממוחשבת לביטחון

  - כללי:

    - הקבלן נדרש להתקין ולהפעיל מערכת ניהול וידאו משולבת שליטה מרכזית (מודול כחלק ממערכת ה vms) בעלת נתוני חומרה ותוכנה כפי שיפורטו בהמשך. המערכת תפעל ברשת TCPIP ומגעים יבשים לצורכי קבלת אינפורמציה והפעלת מערכות שונות ובאינטגרציה מלאה עם שאר המערכות כגון מערכות בקרת הכניסה, מערכת הפריצה וכיו"ב, כמתואר במפרט זה. כל המערכת תנוהל על ידי שרת רשת עם מערכת גיבוי מתח אל-פסק.

    - מחשבי הרשת:

      - שרת ניהול הוידאו (VMS), משולב שליטה ובקרה מרכזי בחדר מערכות הביטחון – בקומה ב'.

      - קליינט לתפעול מערכת ניהול הוידאו, השליטה והבקרה (VMS) – בחדר מערכות הביטחון בקומה ב' - יורחק לשולחן הבידוק והבקרה שבקומת הקרקע.

      - מחשבי הביטחון יופעלו בתוכנת חלונות עדכנית. תוכנת הביטחון תכלול מפות סינופטיות של האתר לפי חלוקה לאזורים בקומה.

    - מחשבי המערכת יוזנו בנתוני נקודות הקצה ומשטרי הפעולה הנדרשים. נתונים אלה ינותחו יעובדו לצורך תצוגה משמעותית למפעיל המערכת.

    - התכונות הפונקציונאליות של המערכות יוגדרו באמצעות חבילת תוכנת מדף.

  - תפיסת האבטחה של המבנה:

    - לאפשר תנועה של מבקרים בכל השטחים הציבוריים תוך בקרה ובדיקת ביטחון.

    - למנוע באמצעים אלקטרוניים המגבים אמצעים פיזיים - חדירת גורמים עוינים לקומה בכוונת פיגוע חבלני, נזק משקי, גנבה, אי סדרים, אבטחת מידע ואבטחת המחשב.

    - לגלות באמצעות מערכות התראה אלקטרוניות ניסיונות חדירה לקומה, תנועה בתוכו וכניסה למכלולים שיוגדרו כמבוקרים.

    - לוודא כניסה מבוקרת של אנשים לבניין ולחלקים הממודרים בתוכו בהתאם לנוהלי הביטחון.

    - לקבל תמונת מצב עדכנית על הנעשה במתחם במשך שעות העבודה ולאחריהן.

    - לאפשר העברת אות מצוקה מחדרי משרדים מסוימים שיפורטו ומקומות ציבור למוקד הביטחון.

    - השתלטות על התפרעויות במתחם.

  - פירוט כניסה למשרדי הפרקליטות – רח' עוזי חסון:

    - הכניסה למשרדי הבניין תתאפשר מלובי בקומת הכניסה למשרדים מכיוון רחוב עוזי חסון 3 בירושלים.

    - לובי הכניסה יאפשר כניסה מבוקרת לקהל, כניסת מורשים וכניסת נכים למשרדים וכן יאפשר יציאה חופשית.

    - כל המבקש להיכנס למתחם, יצטרך לעבור בקרה בעמדת הכניסה. לא יתאפשר לעובד או למבקר להיכנס ללא בקרה כלשהי.

    - במעליות (במידה ויהיו) שיהיו מיועדות לשימוש העובדים יותקנו קוראי כרטיסים.

    - עובד יכנס למתחם באמצעות קוראי כרטיסים שמותקנים על שבשבת כניסת העובדים.

    - מבקר ייבדק באמצעות שער גילוי מתכות.

    - מאבטח יוכל לאפשר מעבר בשבשבת העובדים על ידי כפתור שברשותו במקרים חריגים ועבור אחמי"ם או עו"ד לאחר בדיקת תיעוד.

    - יציאת עובדים ו/או מבקרים תתבצע דרך אותן שבשבות המשמשות לכניסת עובדים ללא הצגת כרטיס.

    - אנשים עם מוגבלויות יוכנסו דרך שער נכים. פתיחת השער תהיה על ידי מאבטח לאחר זיהוי הנכה. יציאה באותה דרך. שער זה יוכל גם לשמש להכנסת סחורות גדולות, הורה עם עגלת תינוק ועוד.

  - מידור בקומה - הפרדה בין אוכלוסיות:

    - בחלק מהקומות קיימת הפרדה בין אוכלוסיית העובדים ומבקרים וכן בקרה על חדרי תקשורת ו\או חדרים ממודרים אחרים.

    - באזורים מסוימים תנועת העובדים מופרדת על ידי בקרת הדלתות בין אזורים ציבוריים וחדרי בעלי תפקיד על פי הנחיות גורמי הביטחון של המשרד.

    - בקרת הכניסה תפעל באמצעות הכרטיסים הסטנדרטים של עובדי המדינה בקריטריונים של "תמוז" ו/או באמצעות קודנים על פי התוכניות.

  - דלתות בנתיבי מילוט:

    - המילוט הינו על פי נתיבי המילוט שנקבעו לבניין על ידי יועץ הבטיחות של המבנה.

    - הסבסבות וכל הדלתות בנתיבי המילוט אשר תהינה מבוקרות, תתאפשר פתיחתן על פי אישור יועץ הבטיחות ותקן NFPA מאחת מהדרכים הבאות:

      - חיבור ישיר לרכזת גילוי אש. קבלת התראת אש תשחרר את כל הדלתות מנעילה ותפיל את הזרועות של הסבסבות – מעבר חופשי לכל כיוון.

      - לחיצה על לחצן פתיחה בחרום מנתקת באופן פיזי את אספקת המתח למנעול האלקטרומכני ומאפשרת פתיחת הדלת בחירום. הפעלתה תגרום לאזעקת פריצה מידית במערכת איסוף ההתראות ולאזעקת מאבטח למקום. 	
הערה: על הדלת יותקן שלט, על ידי הקבלן ולאחר אישור המזמין, המזהיר מפני שימוש בה שלא בעת חירום.

    - לחצן/לחצני חירום בשולחן הבקרה יאפשרו פתיחת/שחרור נעילת הדלתות באופן יחידני או פתיחה כללית של הדלתות המבוקרות במבנה.

  - תוכנת מערכת שליטה לביטחון :

    - מטרות המערכת

      - מערכת האבטחה תהווה את הממשק העיקרי בין המאבטח ומערכות הביטחון והבקרה הפזורות בקומת הבניין לקבלת התראה על כל פעילות בכלל המשרדים בקומה אשר הוגדרה כאירוע ביטחון.

      - המערכת תציג למאבטח בבקרה את הפרטים החיוניים לצורך ניהול האירוע במסך אחד אשר יופיע עם קבלת ההתראה משטח הקומה (הודעה מתפרצת).

      - המערכת תיזום הפעלת מערכות נוספות באופן אוטומטי לצורך תפעול האירוע לפי הגדרות האירועים ומיקומם באתר.

      - המערכת תשמש כמאגר מידע היסטורי הכולל את כל אירועי הביטחון שהתרחשו ברחבי האתר.

      - המערכת תהיה גמישה לשינויים אשר יחולו במערכות אחרות אשר מתממשקות אליה.

      - המערכת תסייע בניהול שיגרת הביטחון ותיעוד פעילויות.

    - שפת התוכנה תהיה עברית.

    - אופי ומצב כללי:

      - בכוונת המזמין להגדיר את הדרישות לצורך בחירת "תוכנת מדף" כבסיס לדרישות המערכת, תוך אפשרות לשינויים ושיפורים אשר מוגדרים במסמך זה. המערכת תתפקד כמערכת LINE ON אשר מקבלת התראה בזמן אמת מגלאים שונים הפזורים בשטח האתר, ולהציגם כאירועי בטחון לפי הגדרתם במערכת.

      - משתמשי המערכת יהיו המאבטחים המוצבים בעמדת הבקרה הראשית וקב"ט המחוז.

    - מערכות מנוהלות:

      - מערכת בקרת כניסה	
מערכת בקרת הכניסה מנהלת את הבקרה על תנועת העובדים בבניין באזורים שהוגדרו כממודרים, וזאת לפי הרשאות אשר ניתנות לכל אחד. אירועים אשר מוגדרים כחריגים במערכת זאת יועברו למערכת האבטחה לצורך הצגתם כאירועי אבטחה. כל סוג אירוע יוגדר בנפרד (לדוגמא התראה על ניסיון כניסה ללא הרשאה).

      - מערכת גילוי פריצה	
המערכת תקבל אינדיקציה על ניסיון או חדירה למתקן באמצעות גלאים ומפסקי סף מסוגים שונים אשר יותקנו בקומה ותקפיץ את המצלמה הרלוונטית (באם יש).

      - לחצני מצוקה	
המערכת תוכל לקבל אינדיקציה על הפעלת לחצני מצוקה במתקן ותקפיץ את המצלמה הרלוונטית (באם יש).

      - מערכת טמ"ס – CCTV	
מערכת הטמ"ס תתופעל משולחן הביטחון הראשי ותרכז את הקלט ממצלמות הטלוויזיה הפזורות ברחבי המתחם. מערכת האבטחה תשלוט על הצגת המסכים המתאימים לאירוע בעת הגילוי (הצגת אזור האירוע). המערכת תאפשר הצגת ערוצי מצלמות על מסך ייעודי.	
בנוסף יותקנו מסכי צפייה בכל עמדת בידוק, לאפשר צפייה בדלת של הקומה הרלוונטית, בשעה שאין קבלת קהל ו\או הדלת סגורה.

      - הקלטה דיגיטאלית	
המערכת תקליט את מצלמות האתר 24 שעות ביממה או הקלטה במשטר VMD. ניתן יהיה לצפות כאמור במערכת זו באירועי אמת או הקלטות לפרק זמן של 30 הימים (יממות) האחרונים.

      - חיבור למוקד - חיוג אוטומטי	
המערכת תאפשר שליחת הודעות קבועות למוקד ביטחון חיצוני ולבעלי תפקיד באופן אוטומטי, מינימום 16 מנויים. הודעות יהיו צרובות בזיכרון.

    - ההגדרות אשר יתמכו על ידי המערכת לצורך תפעול הינן:

      - הגדרת נקודות הקצה על פי הנתונים הבאים:

        - מספר סידורי

        - מספר יחידה

        - סוג יחידת הקצה

        - מקום הימצאות

        - מקום דיווח נקודות הקצה

        - הגדרת שיוך כל נקודות הקצה לאזור וסוג גלאי (הגדרת קבוצות)

        - הגדרת מצבי רגישות שונים לכל נקודת הקצה

      - הגדרת מצבי תפקוד עם מאפיינים קבועים על פי לוחות זמנים שונים לנקודת הקצה מסוימת או לאזורים שלמים לפי חלוקת הזמנים הבאה:

        - יום ולילה - ברמת שעות היום.

        - רגיל ושבת - ברמת יום בשבוע.

      - הגדרת אזורי האתר.

      - הגדרת זמן המערכת (מבוסס על זמן המחשב).

      - הגדרת תרשימי זרימה לפעילות מאבטח במערכת ושיוך של תרשים זרימה לסוג התראה.

      - הגדרת סוגי אזעקות ברמות שונות לכל גלאי, לכל סוג גלאי ו/או לכל אזור באתר.

      - הגדרת רמות גישה והרשאה שונות למשתמשי המערכת (3 רמות שונות לפחות).

      - הגדרת רמת הרשאה לכל משתמש.

      - הגדרת קוד כניסה לכל משתמש.

      - הגדרת סמל לכל גלאי ושיוך כל סמל לסוג הגלאי.

    - הגדרת מפות האתר

      - הקמת מפת האתר במערכת לפי אזורים ולפי רמות ההיררכיה:

        - מפת קומה

        - מפת אזור

        - שיוך כל גלאי לכל אזור ומפה

        - מיקום סמל הגלאים במפות המתאימות

      - המפות יהיו מפות מבוססות אוטוקאד.

    - הליכי עבודה הנתמכים על ידי תוכנית ההפעלה הראשית - מצב פעילות רגיל

      - על המסך הראשי יוצגו המקשים הפונקציונאליים ופירושם.

      - המסך יכלול את המפה הכללית של האתר.

      - יתאפשר שינו מצבי תפקוד של גלאים בודדים או אזורים שלמים בהתאם לנתונים קבועים או לפי דרישת המאבטח.

      - כל שינוי מצב עבודה של גלאי או אזור במערכת ישמר בקובץ היסטורי, יוצג על מסך המערכת ויוכלל בדו"ח המשמרת.

    - פעילות בעת אירוע אבטחה - קבלת התרעה על אירוע

      - עם קבלת ההתרעה יופיע על המסך אזור ההתרעה והגלאי המזעיק יהבהב.

      - כניסת התרעה תלווה בצפצוף אשר יושתק בנפרד.

    - כניסת התרעה תפעיל את התרחישים הבאים:

      - הצגת התמונה מהמצלמה/ות המתאימה/ות.

      - ההתרעות יוצגו בטבלה על המסך לפי סדר כניסת ההתראות (FIFO).

      - כל התראה תאופיין בצבע שונה לפי רמת חומרתה.

      - על המסך יופיעו הנחיות תמציתיות למאבטח לתפעול האירוע תוך אפשרות להרחיב את מסך ההנחיות לתיאור מפורט של הפעילות הנדרשת.

      - בסיום האירוע יופיע חלון בחירת סוג האירוע (אירוע אמת/התרעת שווא/תרגול וכו') והאירוע יסווג בהתאם.

      - מפת האזור שתוצג על המסך תכלול פריסת הגלאים.

      - תינתן לקב"ט המחוז אופציה לשנות הנחיות אלו.

    - כל גלאי יוצג לפי מצבו הנוכחי על פי המצבים האפשריים:

      - פעיל

      - מנוטרל

      - תקלה

      - התראה (מהבהב)

      - ביטול התראה תבוצע על ידי מקש פונקציונאלי לאחר סיום האירוע ולאחר הכנסת נתונים על פרטי האירוע.

      - תתאפשר שליחת הודעות ביפרים באופן יזום על ידי המאבטח בקבוצות שייקבעו מראש.

    - תוכנית לבדיקת מצב המערכת (TEST)

תוכנית לבדיקת מצב המערכת תשמש לאיתור מהיר של תקלות במערכת והמערכות של המשיקות אליה על ידי הפעלה יזומה על ידי טכנאי המערכת או אחראי המערכת באתר.

    - דו"חות:

      - הדו"חות אשר יופקו ממערכת המידע יחולקו לשתי קבוצות:

        - דו"חות שוטפים

        - דו"חות היסטוריים

      - דו"חות שוטפים:

        - דו"ח פעילות משמרת:	
בכל סיום משמרת יפיק המאבטח דו"ח משמרת אשר יכלול את כל אירועי המשמרת לפי הפירוט הבא:

          - סוג האירוע.

          - שעת התחלת האירוע.

          - פעילות במהלך האירוע.

          - שעת סיום האירוע.

      - דו"חות היסטוריים:

תהיה אפשרות להפיק דו"חות על אירועי העבר במערכת לפי חתכים שונים:

        - גלאי

        - קבוצת גלאים

        - אזור

        - תאריך

        - סוג אירוע

    - אבטחת מידע

      - המערכת תאפשר מתן הרשאות לכל משתמש ברמות כפי שיוגדרו באתחול המערכת. המערכת תבדוק כל תקשורת חיצונית (על ידי מודם) לפי הרשאות שיוגדרו מראש. כל ניסיון כניסה לא חוקית למערכת יוגדר ויוצג מידית למאבטח המתפעל את המערכת. כמו כן תאפשר המערכת חסימת הגישה למודם.

      - כניסה למערכת תתבצע באמצעות זיהוי קוד. במידה ותאושר הגדרה של טיפול במע' על ידי מודם יוגדרו אמצעי הביטחון על ידי הממונה על מערכות המידע של המזמין.

    - טכנולוגיה ותשתית

      - כללי

        - המערכת תעבוד בסביבת רשת תקשורת מקומית מהירה עם מחשב מרכזי ומספר מחשבי רשת.

        - המערכת אמורה לעבוד בסביבת WINDOWS המתקדמת בשוק ובהתאם להוראות היצרן.

        - הגדרות תצורת הרשת ייקבעו על ידי המזמין.

      - סוג חומרה מרכזית - נתוני מינימום:

        - מחשב C.P המתקדם בשוק ובהתאם להוראות היצרן.

        - מסך צבעוני "24 לפחות, LED שטוח.

        - מקלדת.

        - עכבר  USBאופטי של מיקרוסופט או שוו"ע.

      - אספקת מערכת אל פסק אליה יחובר כל הציוד.

    - ימן אירועים

      - הקבלן יספק במסגרת חבילת התוכנה המסופקת על ידו, יומן לאירועים שאינם אלקטרונים כגון: הפרת סדר ציבורי, גניבות, ואירועים חריגים.

      - הקבלן יתמחר התוכנה ו/או האפליקציה הנדרשת קומפלט כולל כל הנדרש להפעלה ואינטגרציה עם מחשב הביטחון.

    - פיתוח כולל של המערכת

המערכת תפותח על ידי הספק על בסיס "תוכנת מדף" אשר בבעלותו לפי דרישת המזמין ולאחר החלטה והסכמה על מימוש השינויים הדרושים.

    - שירות ותחזוקה

      - דרישות שירות ותחזוקה מפורטות בסעיפים במפרט הטכני הכללי של הפרויקט: בפרק "אחריות/שלמות/ביטוחים" ובפרק "מפרטים טכניים".

      - בנוסף לנאמר בסעיפים אלה הקבלן מחויב לעדכן את גרסת התוכנה המסופקת בכל עת שמשווקת גרסה חדשה – כל זאת בתקופת האחריות ותקופת השירות (באם יוזמן).

    - הטמעת המערכת והדרכה

      - הדרכה - באחריות הקבלן לבצע הדרכה ולנפק ספרות הדרכה מתאימה בשלוש רמות:

        - רמת קצין ביטחון

        - רמת מאבטח

        - רמת בקר

      - ההדרכה תכלול הדרכה מרוכזת אשר תכשיר את המאבטח לתפעל את המערכת ברמת התפעול היומי השוטף על כל מרכיבי המערכת.

      - ניפוק ערכות הדרכה אשר יכללו מדריך למשתמש.

      - הקבלן ילווה את הטמעת המערכת ויקצה כ"א אשר יעמוד לרשות משתמשי המערכת לפתרון בעיות תפעול ראשוניות.

      - לוחות זמנים לביצוע ההדרכות:

הקבלן יתחייב לבצע את פעילויות ההדרכה המפורטות לעיל ולהשלימן במשך חודש מיום הזמנת ההדרכה.

    - אמינות המערכת

      - המערכת הנה מערכת המרכזת את כל נושא האבטחה באתר, ומשום כך נדרשת רמת אמינות גבוהה ביותר.

      - המערכת תהיה בהרצה טרם הכנסתה כמערכת אבטחה באתר, במשך 60 יום.

      - במהלך בחינות הקבלה ייבחן אופי תפעול המערכת לצורך בחינת אמינותה.

      - אמינות המערכת תיקבע לפי תוצאות בחינות הקבלה. הספק מתחייב לתקן כל תקלה שתתגלה בזמן בחינות הקבלה, בטרם הכנסת המערכת למערך האבטחה הכללי של האתר.

      - במהלך תקופת העבודה הראשונית (חודשיים) יתבצע מעקב על אופן פעולת המערכת. הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה (BUG) שתתגלה בתקופה זו באופן מידי וללא תשלום. במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויות אלה, עלול הדבר להשפיע על המשך ההתקשרות עמו. משך זמן העבודה יהיה לא למעלה מ- 3 חודשים ותקופת ההרצה תהיה חודשיים לפחות עד לאישור יועץ מלווה לפרויקט על גמר עבודה. יש להתייחס ספציפית לתקופת ההרצה של המערכת.

      - על המערכת להיות בעלת רמת התאוששות גבוהה מאירועים חריגים כגון נפילות מתח הפסקות חשמל, הפעלה לא נכונה של המחשב וכו'.

      - על המערכת לשמור על רציפות עבודה במצבים של הפסקות חשמל/נפילות מתח, תוך כניסת יחידת UPS לפעולה בצורה אוטומטית.

- מערכת מרכזית לבקרת כניסות

  - כללי

    - במשרדי הפרקליטות הפלילית תותקן מערכת מרכזית לבקרת כניסות המבוססת על שרת מערכת וקליינט אשר יותקנו בחדר מערכות הביטחון. קליינט המערכת יורחק לשולחן המאבטח שבקומת הקרקע.

    - קוראי הכרטיסים יתמכו בכרטיסי עובדי המדינה על פי תקן "תמוז 3.1" .

    - קוראי הכרטיסים יאפשרו קריאת כרטיסים חכמים ויתמכו בתקן ISO 14443 B.

    - הקבלן חייב להוכיח שביכולתו להתקין מערכת בקרת כניסה הקוראת כרטיסי עובד מדינה וכותבת אל כרטיסי עובד מדינה על פי הגדרות פרויקט "תמוז 3.1".

    - על המערכת לקרוא כרטיסי עובד בגרסתם העדכנית ביותר וגרסאות קודמות.

  - מטרות המערכת

    - מידור ובקרה של כניסה למקומות מוגדרים, בחתך של שעות ביממה, ימים בשבוע וחגים בשנה.

    - מעקב ורישום שוטף של תנועה באזורים מוגדרים.

    - בקרה על מצב נקודות קצה והתרעה על מצב לא תקין.

    - התראה על ניסיונות כניסה ללא אישור/פריצת דלת וכו'.

    - ניהול בסיס נתונים קבלנים.

    - כניסת עובדים ומורשים דרך מסלול מורשים (דרך דלתות מבוקרות או השבשבות המוצבות בכניסה למתחם).

  - השתלבות המערכת במערכת האבטחה המרכזית

    - קצין הביטחון יהיה זה שינהל את הרשאות המערכת. המערכת תהיה עם ממשק מלא למערכת איסוף ההתרעות. אירועים/חריגים ממערכת בקרת הכניסה יועברו בממשק תקשורת מלא למערכת איסוף ההתרעות המרכזית ויוצגו כאירוע במסך ההתרעות.

  - מבנה תוכנה כללי

    - מערכת בקרת כניסה - מרכיבי מערכת התכנה

      - הגדרת נקודות הקצה על פי הנתונים הבאים:

        - מספר היחידה.

        - סוג יחידה הקצה.

        - מיקום יחידה הקצה.

        - הגדרת סוג ההתראה מיחידת הקצה.

        - פעיל/מנוטרל.

      - הגדרות לפעולה על פי לוח זמנים קבוע.

      - הגדרת רמות גישה והרשאות שונות למשתמשי המערכת.

      - הגדרת קוד כניסה לכל משתמש (כאופציה).

      - הגדרת כרטיס עובד (לפי דרישות טבלת עובדים).

      - קבוצות הרשאה:

        - טבלאות בסיסיות.

        - אפשרות להוספת יחידות קצה בודדות.

      - דו"חות.

      - יכולת ANTI PASSBACK בין שני קוראים המחוברים לבקר.

      - אזעקה כאשר מתרחשת כניסה מאולצת ללא כרטיס.

      - אפשרות ל-BYPASS המגעים היבשים מרחוק (לשם פתיחת דלת על ידי לחצן חשמלי מרוחק).

    - תהליכי עבודה הנתמכים על ידי בקרת כניסה מצב פעולה רגיל

      - מצב פעולה רגיל

        - המערכת תבצע בדיקה עם יחידות הקצה שלה (בקרים) ותתריע על תקלה.

        - המערכת תקלוט את תנועות כל הבקרים, בחתך של יום, בקר, סוג תנועה שהתרחשה, שם העובד, מספר וזמן.

        - בסיס הנתונים יהיה מחולק לקבוצות כגון: עובדים וקבלנים.

        - הבקרים ישדרו את המידע מידית למחשב המרכזי (PUSH), במידה ואין תקשורת יאגרו את המידע וישדרו אותו ברגע שהתקשורת חוזרת.

        - כל עדכון/שינוי במסוף כלשהו יבצע עדכון ביחידות הקצה הרלוונטיות.

        - בידי המפעיל תהיה אפשרות לקבוע ולהגדיר את ההתרעות מהבקרים.

        - כניסה מאושרת וחוקית תוצג על פי בחירה על המסך, ובכל מקרה תיכנס להיסטוריה. ברירת המחדל תהיה שתנועה חוקית לא תוצג.

        - תהיה אפשרות להגדיר רמות התראות על פי חומרה.

        - עדכון בסיס הנתונים יהיה ניתן לביצוע מהמחשב המרכזי של המערכת.

    - דו"חות:

      - דו"חות על פי שדות:

חתכים על פי כל השדות במסכי עובדים, קבלנים, חברות.

      - דו"חות לפי היסטוריה:

חתכים לפי נתונים היסטוריים כפי שהוגדרו.

      - דו"ח מוצלב:

חתכים תוך השוואה בין נקודות קצה.

- דלתות מבוקרות ומערך הבידוק

  - מערכת בקרת הכניסה הנדרשת להפעלה כוללת את המרכיבים הבאים:

    - קוראי קרבה המחוברים לבקרה המרכזית. המערכת תותאם לכרטיסי עובד המסופקים במסגרת פרויקט "תמוז" של משרד האוצר.

    - לחצני פתיחת דלתות.

    - פנלים לפתיחת דלתות, שבשבות ושערים.

    - מנעולים חשמליים ומנעולים מגנטיים.

    - מפסקי סף מגנטיים.

    - טריפודים.

    - שערי גילוי מתכות - מגנומטר.

    - שער נכים.

  - שיטת התפעול

    - בדלת מבוקרת אופיינית כלולים המרכיבים הבאים:

      - קורא כרטיסים קרבה לרבות זמזם דלת מוטרדת.

      - מנעול מגנטי.

      - לחצן פתיחה.

      - מפסק סף.

      - אינטרקום-פנקוד בדלתות כניסה ראשיות.

      - מצלמת טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) – בחלק מהדלתות.

    - לחצן הפתיחה וקורא הכרטיסים יאפשרו נטרול זמני (ניתן לכוון) של כניסת התראה במערכת גילוי פריצה גם במצב שהדלת נמצאת במשטר התראה פעיל לפי הגדרת הלקוח.

    - במידה ומותקנת מצלמה ליד הדלת, המצלמה "תוקפץ" בשולחן הבקרה, במקרה של קריאת אינטרקום בדלת ו\או התראת דלת ALARM.

  - אביזרים והתקנה

    - המנעולים החשמליים בדלתות עץ או אלומיניום יהיו של חברת EFF-EFF דגם 14 או שווה ערך.

    - בדלתות בהן יותקן מנעול מגנטי והמשמשות למילוט, יחובר ספק הכוח של המנעול המגנטי למערכת גילוי אש כך שאירוע אש יפעיל פיקוד לממסר שיפיל את המתח מספק הכוח. הפסקת חשמל או לחיצה על לחצן ירוק תנתק באופן מיידי את המתח מהספק כוח. ספק הכוח לא יחובר למקור מתח UPS או מצבר מקומי.

    - דלתות אש יותקנו על פי תקן 1212 כולל אבזרי בקרה נדרשים על פי דרישות התקן. הדלתות יסופקו על ידי ספק הדלתות לרבות אבזרי הקצה בדלת והפרזול הנדרש (מנעולים, ידיות בהלה, מעבירי מתח וכו'). הקבלן יפעיל יחידות קצה אלו וייקח אחריות מלאה על תפקוד המערכות האלקטרוניות בדלתות למרות שסופקו והותקנו על ידי אחרים.

    - קוראי הכרטיסים יותקנו בגובה 1.4 מ' מהרצפה ו- 20 ס"מ ממשקוף הדלת. על הקבלן לספק קופסא + הקורא.

    - לחצני הפתיחה יותקנו בגובה 1.4 מ' מהרצפה ובמרחק של 20 ס"מ ממשקוף הדלת הכול על פי תוכניות המצורפות למכרז זה.

    - כל מערכת בקרת הכניסה תחובר למערכת חשמל חיוני UPS.

    - בדלתות אש בהן מותקן מנעול ABLOY על הקלבן לחבר את צמת המנעול למערכת בקרת הכניסה.

  - מפרטים טכניים של הציוד הנדרש

    - קורא כרטיסים - קרבה

      - הקורא יהיה מסוג קרבה 13.56MHZ התומך בתקן ISO 14443 B.

      - הקורא יופעל באמצעות כרטיס קרבה של עובדי המדינה. הקבלן יידרש לוודא ולהוכיח כי ביכולת קורא התגים אותו הוא מספק לקרוא את נתוני כרטיס הקרבה בפורמט האחיד של משרד האוצר מותאם למערכת "תמוז".

      - הקורא יכלול ראש קריאת כרטיסי קרבה שיחובר למערכת עיבוד ואחסון נתונים - בקר.

      - הבקר יהיה מבוסס על מיקרו מעבד ויוכל להפעיל את הקוראים בהתאם לתכנות שנקבע מראש ברמת הקורא ולאגור אינפורמציה במצב בו אין תקשורת למחשב המרכזי, עד אשר תינתן פקודה מהמחשב המרכזי לפריקת האינפורמציה.

      - כל הבקרים יהיו מחוברים בקווי תקשורת או תקשורת ארוכת טווח אחרת עד למרחק של 1,000 מטר מהמחשב המרכזי.

      - ניתן יהיה לחבר עד 30 קוראים לבקר המרכזי.

      - ההמרה ל 232- RS תיעשה על ידי ממירים שיותקנו על יד המחשב המרכזי.

    - בקר 
לבקר יהיו הפונקציות הבאות לפחות:

      - שתי כניסות מגעים יבשים.

      - שתי יציאות מגע יבש להפעלת מנעולים חשמליים.

      - יציאת תקשורת למחשב המרכזי.

      - סוללה נטענת לשמירת הזיכרון.

      - ספק כוח מיוצב ומטען לסוללות, כולל הגנה על ספק הכוח.

      - אפשרות לאגור עד 10,000 תנועות אחרונות כאשר משתמשים בכרטיסים ייעודיים.

      - שעון זמן אמיתי.

      - אפשרות לקביעה של זמן הפעלת המגע היבש.

    - מפרט טכני - סבסבות - שער מסתובב

      - השערים המסתובבים יהיו מסוג TRIPOD TURNSTILE אלקטרו-מכני דו כווני בנוי מנירוסטה – 316 כדוגמת Gunnebo,Kaba,Automatic systems, Cominfo OZAC או שוו"ע מאושר.

      - השערים יכללו שלוש זרועות כאשר כל סיבוב (מעבר) יהיה של 120 מעלות.

      - שערי כניסת עובדים בכניסה הראשית - השער יופעל לכניסה באמצעות פנל שיותקן בשולחן הבקרה ו/או באמצעות קורא כרטיסים. ליציאה - יסתובב באופן חופשי.

      - שער לכניסת מבקרים:

        - במצב רגיל השער יהיה נעול וימנע מעבר חופשי. במקרה של קבלת אפשרות מעבר, השער יאפשר מעבר אדם אחד (סיבוב 120 מעלות).

        - השליטה על השער תתבצע מעמדת הבקרה הסמוכה על ידי לחצן פתיחה - שחרור רגעי.

      - סיבוב הזרועות יהיה קל וחלק ללא תנודות.

      - בנפילת מתח האספקה, או במצב גילוי אש, או על פי פקודה מלוח הבקרה הזרועות יפלו והשערים יהיו חופשיים למעבר לשני הכיוונים.

      - מפנל הפיקוד יהיה ניתן לאפשר סיבוב השערים לשני הכיוונים בשיטה מפוקדת ולשחררם למעבר חופשי לכניסה או ליציאה.

      - דרישות טכניות:

        - מנגנון השער יהיה אלקטרו מכני דו כווני.

        - כל חלקי השער יהיה מנירוסטה 316.

        - לשער יהיה תומך ניצב ומקובע לרצפה. יש לוודא מילוי בטון מתחת למרצפות לעיגון הנדרש.

        - תא המנגנון יהיה סגור עם ברגים מיוחדים.

        - המנגנון המכאני יכלול משכך הידראולי.

        - אספקת המתח לשער תהיה VAC 230.

        - השער יכלול מערכת בקרה אלקטרו - מכאנית כולל ספק כוח.

        - כניסת הכבלים תהיה מתחתית השער.

        - השער יכלול מנגנון שחרור (מעבר חופשי) כאשר יש תקלה באספקת המתח.

        - השער וכל מרכיביו ובפרט המנגנון יהיו בעלי אמינות גבוהה וקצב תקלות נמוך.

        - תחזוקה מונעת של השער תהיה אחת לתקופה בהתאם לחוזה השרות והתחזוקה ותהיה קלה מהירה ופשוטה לביצוע.

      - תכונות טכניות נוספות

        - השער יכלול נורות הכוונה (WAY MODE INDICATOR) כדלהלן:

      - אדום - סימן X - אין מעבר

      - ירוק - סימן > - יש מעבר

      - פנל הפיקוד

        - פנל הפיקוד יכלול לחצנים:

- פיקוד לכניסה

- פיקוד ליציאה

        - הפנלים לשערים יותקנו בשולחן בקרת הכניסה הסמוך.

        - הקבלן יגיש את תוכניות הפנל לאישור המתכנן.

    - משקוף מגנומטר

      - כללי:

        - על הקבלן לספק מגנומטר בעל רגליים אובליות בלבד כדוגמת CEIA PMD2 elliptic plus או שווה ערך מאושר.

        - הקבלן יספק ויתקין משקוף מגנומטר דגם המאושר על ידי גורמי הביטחון כולל פנל פיקוד וחיווי. משקוף שער גילוי המתכות - ויכלול נוריות אינדיקציה על מיקום החפץ המתכתי.

      - פירוט דרישות טכניות:

        - המשקוף יהיה מטיפוס המיועד להתקנה קבועה, ויפעל על עיקרון של זיהוי שינויים בשדה האלקטרו מגנטי הנגרמים על ידי כניסת חפצים מתכתיים.

        - המשקוף יאפשר גילוי חפצים מתכתיים הנישאים על גופו של אדם או בכל דרך אחרת בזמן העברתם דרך המשקוף.

        - מבנה השער: רגישות אחידה לכל אורכו - החל מגובה הקרקע.

        - רגישות: רגישות השער תהיה ניתנת לכוון באמצעות לוח יחידת הבקרה - נדרשות 5 רמות רגישות לפחות.

        - אות האזעקה של השער: ניתן יהיה לכוון (סוג הצליל והעצמה).

        - תצוגה: יחידת הבקרה האלקטרונית תציג בעת מעבר הנבדק את המיקום והגודל היחסי של העצמים המתכתיים אותם הוא נושא - יחידת התצוגה תותקן על המשקוף או במרחק.

        - בדיקה עצמית: יחידת הבקרה האלקטרונית תבצע בדיקה עצמית באופן אוטומטי בעת הפעלת המשקוף. במקרה של גילוי תקלה יתריע המשקוף על סוג התקלה באמצעות יחידת הבקרה.

      - שילוט:

        - הקבלן יספק ויתקין שלט בגודל 40X30 ס"מ.

        - על השלט ייכתבו גבולות המעבר דרך המשקוף בעברית, ערבית ואנגלית.

        - על הקבלן לקבל אישור נוסח מהמזמין או המפקח.

      - עמידה בתקנים:

        - תקן משקופי גילוי מתכות אשר פורסם על ידי משרד המשפטים האמריקאי מס': 0601STD--EGC-NIL רמות 1-5.

        - תקן בטיחות - 348 - IEC רמה 1.

        - תקן עמידה בפני רעשים חשמליים FCC - רמה 1.

    - פנל פתיחת שערים ודלתות

      - כללי

        - בכל עמדת בידוק קומתי יותקן פנל שליטה על דלתות ושבשבות, כולל אפשרות שליטה על שבשבות ושער הנכים באופן מכאני.

        - הפנל יכלול לחצני פתיחה לשבשבות, לחצני פתיחה (שני לחצנים, אחד לכל כיוון פתיחה) ולחצן חירום מחופה לפתיחת כל המעברים בזמן חירום.

        - הפנל יותקן בצורה מאפשרת תפעול פשוט מהיר ונוח.

        - הפנל יכלול מנורות אינדיקציה ולחצן בדיקת נוריות.

      - הפונקציות הנדרשות מהפנל

        - פנל הביטחון מוגדר כפנל מסטר. מעמדת הביטחון ניתן יהיה לשלוט על השערים והשבשבות לצורך פתיחה מבוקרת או ופתיחת כל הדלתות והשבשבות בשעת חירום.

        - פנל הביטחון יכלול לחצנים המאפשרים פתיחה של שער\שבשבת. לחצן כולל מנורות חיווי מצב.

        - פנל הביטחון יכלול לחצן חירום שיפיל את זרועות השבשבות וישחרר את שער הנכים ליציאה חופשית.

        - פנל הביטחון יכלול מפתח נטרול לפנל עצמו ולחצן בדיקת נוריות.

        - הלחצנים, כעקרון יהיו רגעיים אך במסגרת הביצוע והצגת הפנל למתכנן והמזמין יתכן וחלק מהלחצנים יהיו בעלי 2 מצבים או לחצן עם חיפוי, הכול יהיה כלול במחיר הלחצן.

- מערכת גילוי פריצה

  - כללי

    - מערכת גילוי פריצה פנימית תתבסס על נקודות קצה שונות, שבחלקן מותקנות כיום במבנה. נקודות קצה אלה כוללות: מפסקי סף על דלתות, שערים ותריסים, גלאי א"א פסיביים ואקטיביים מסוגים שונים ולחצני מצוקה.

    - המערכת תהיה מסוג RISCO 128 או שוו"ע מאושר.

    - גלאי א"א יותקנו סמוך לחלונות או בחדרים ומסדרונות בהתאם לתוכנית הצבת אלמנטים.

    - פירוט האינדיקציות וההפעלות הנדרשות לתפעול מערך גילוי הפריצה והמצוקה יפורטו להלן.

    - מערכת האבטחה תכלול מספר סוגי אלמנטים אשר יחוברו באמצעות יחידות O/I, ורכזות איסוף נתונים אשר למחשב האבטחה שיותקן בלובי הראשי – בעמדת הבידוק/שולחן הבקרה.

  - הפעלות

    - המערכת תבצע הפעלות מותנות על פי טבלת ההפעלות. הפעלות אלה יתבצעו על ידי יחידת קצה בודדות או קבוצת יחידות קצה.

  - תצורת המערכת

    - המערכת תאפשר הגדרת 8 תתי מערכות נפרדות בעלות דריכת יום\לילה נפרדת.

    - קיבולת המערכת תהיה לפחות 128 אזורים. התקשורת תיעשה באמצעות תקשורת מחשבים למחשב מרכזי.

  - יחידות הקצה

    - כניסות האזעקה ליחידות הקצה תהיינה מוגנות בפני קצר/נתק.

    - יחידות הקצה יזוודו בקופסות אטומות ויצוידו במפסק TAMPER, אשר יחובר באזור נפרד ברכזת.

    - יחידות הקצה תפעלנה מול רכזות איסוף נתונים ואלו יחוברו למחשב המרכזי.

  - משטר עבודה

    - המערכת תחולק לאזורים אשר חלקם יחוברו לאוזר המוגדר כ- 24 שעות וחלקם בהגדרות לפי זמנים והרשאות.

    - המעבר בין מצב למצב יתבצע באופן אוטומטי על ידי המחשב או ידני באמצעות פנל נטרול.

    - ביחידת המחשב המרכזי ניתן יהיה להבחין בין המצבים:

      - אזור דרוך

      - אזור במצב עבודה – גילוי רק מאזורי 24 שעות

      - אזעקה

      - תקלה

      - לחצני מצוקה וטמפרים יוגדרו 24 שעות ביממה

  - דרישות התקנה

    - חיישני תנועה א"א פסיבי אנטימאסק

      - חיישני תנועה יותקנו כדי לגלות תנועה של גוף אדם.

      - תהיה אפשרות לכוונן את רגישות הגילוי ואת תחום הכיסוי.

      - הגלאי יעמוד בדרישות, המיועדות להבטיח מספר מזערי של התרעות שווא.

      - החיישנים יפעלו באמצעות מתח ישר, שיסופק להם ממערכת איסוף הנתונים.

      - האינדיקציה על התראה (ALARM) מהחיישנים תתקבל על צג המחשב.

      - הפעלת גזרת גילוי על ידי החיישנים המותקנים ברחבת המתנת קהל במפלסים השונים תגרום למיתוג מצלמת CCTV מתאימה על המסכים בשולחן הבקרה הראשי לביטחון.

  - מפסקי סף לגילוי פתיחת דלתות

      - מפסקים אלה מיועדים להתריע כאשר אנשים בלתי מורשים פותחים דלתות מבוקרות. פתיחה כזו מוגדרת כאשר מרחק הפתיחה בין הדלת והמשקוף עדיין אינו עולה על 2 ס"מ.

      - המפסקים מהסוגים הבאים:

        - על דלתות מפסקים מגנטים, שקועים בכנף.

        - על דלתות פלדה כבדות ותריסים מגעי גבול (D.H).

        - בדלתות דו כנפיות יותקנו שני מפסקים שקועים - מפסק לכל כנף.
הקבלן ייקח בחשבון התקנת מפסקים בכל סוגי הדלתות בכללם דלתות זכוכית, דלתות אלומיניום, דלתות עץ ודלתות פח/רב בריח.

      - ההתקנה תבוצע כדלקמן:

        - המפסק יותקן בתוך הדלת ובתוך משקוף הדלת, בצד הנגדי לצירים

        - החלק הפעיל יותקן תמיד משוקע במשקוף. כשהדלת סגורה המפסק לא יראה.

        - המגע היבש של המפסק יהיה N.C (במצב פתוח כאשר הדלת נפתחת).

        - תכולת העבודה ביחס לפריט זה תכלול:

          - התקנת המפסק במשקוף דלת אלומיניום פלדה או עץ כולל ייצור של פתח מתאים (במידת הצורך) פרט לדלתות האש המסופקות לאתר על פי תקן 1212 על ידי קבלן הראשי.

          - השלמת הצנרת ותיקון חריצים בבטון ובטיח.

          - העברת החוטים למפסק בצנרת המגיעה למשקוף הדלת והשלמת הצנרת או כל אמצעי אחר ל חיווט עד למפסק.

          - כל הפעולות האחרות שעל הקבלן לבצע כדי שכל רכיבי המערכת יפעלו בצורה מושלמת.

      - מצב המפסק יועבר למערכת המרכזית באמצעות מערכת איסוף נתונים.

  - תיאור טכני לציוד הנדרש

    - חיישני תנועה א"א פסיביים אנטימאסק

      - החיישנים יהיו מסוג המאושר בתקן UL.

      - כל החיישנים יכללו הגנה נגד טיפול בהם(טמפר), אשר תהיה בפעולה רצופה הן כאשר החיישן פועל והן כאשר אינו פועל.

      - סוג החיישן המיועד להתקנה באזורים המתוכננים יהיה אינפרא-אדום פאסיבי עם כיסוי רחב: טווח גילוי 10 מטר.

      - החיישנים יהיו מסוג (FAIL SAFE) כלומר, כל תקלה אשר תגרום לקלקול החיישן, תגרום לאזעקה.

      - נורית חיווי על החיישן תפעל בזמן גילוי.

      - החיישנים יכללו שתי טכנולוגיות א"א ומיקרוגל.

      - החיישנים יותקנו על בסיס בר נטייה אשר יאפשר להציב את החיישן בזויות שונות או על התקרה.

      - לחיישן יהיה אמצעי מונה, שיאפשר לקלוט התרעה רק לאחר גילוי כפול או משולש.

      - מסוג אנטימאסק

      - מתח פעולה: 15%+ Vdc12.

      - טמפרטורת פעולה: -10 מעלות צלסיוס עד +50 מעלות צלסיוס.

    - מערכת איסוף המידע

      - מערכת איסוף הנתונים תשמש לצורכי תקשורת דו כיוונית בין מרכיבי מערכת האבטחה המותקנים במתקן לבין חדר הבקרה.

      - המערכת תבצע את הפונקציות כדלקמן:

        - תקלוט את הנתונים מהגלאים השונים, מפסקי הסף, ותעביר אותם למחשב האבטחה.

        - תעביר על פי קביעה אוטומטית או החלטת המאבטח הוראות הפעלה ברורות לצוות האבטחה.

      - יחידות הקצה:

        - יחידת הקצה מיועדת לקבל את נתוני המצב של הגלאים והמפסקים המחוברים אליה ולאפשר באמצעות ממסרים הנסגרים על ידי פיקוד מרחוק.

        - הקבלן יתכנן חלוקה אופטימאלית של יחידות קצה למתקן.

        - הנתונים המתקבלים מהגלאים השונים מעובדים למידע ספרתי ומשודרים על קו המידע אל המחשב.

        - קבלת הנתונים מהגלאים תיעשה ע" חיבור "מגע יבש" של הגלאי אל צד הכניסה של היחידה.

      - חיווט

        - החיווט בתוואים המרכזיים יועבר על ידי הקבלן בתוך צינורות ותעלות קיימות.

        - החיווט ייעשה בכבלי אלקטרוניקה (שזורים ומסוככים) בחתך 0.8 ממ"ר לפחות ומסוג TSP.

        - המעטה החיצוני יהי עשוי C.V.P עמיד בטמפרטורות מ -10 מעלות צלסיוס ועד +50 מעלות צלסיוס.

        - בידוד החוטים והכבלים יהיה בצבעים שונים על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים למטרות שונות.

        - חיבורי הכבלים ייעשו אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים, לוחות בקרה, או בלוחות חיבורים בארונות חיבורים.

        - בארונות החיבורים ייעשה שימוש במחברים מטיפוס "קרונה" המאפשרים ניתוק על ידי הכנסת פינים מתאימים עבור כבלי הטלפון.

        - הכבלים יהיו בעלי מספר מוליכים כנדרש. בין ארונות החיבורים יועברו כבלים בעלי מספר מוליכים גדול מהנדרש אשר ישמשו כרזרבה לעתיד. הכמות הנדרשת לרזרבה - 30%.

    - מפרט טכני – גלאי כספת/זעזועים

      - גלאי המתאים למיגון קירות פלדה, בטון, גבס ובלוקים.

      - טמפרטורת עבודה -20C עד +55C

      - יכולות גילוי ניסיונות שבירה, חום, אור, פיצוץ, ריתוך ופריצה מכל סוג שהיא.

      - יכולת גילוי אור פנס בעוצמה חלשה.

      - יכולת כיוון רגישות.

      - נורית ביקורת לזיהוי ניסיון פריצה.

      - כדוגמת COSMOTRON VVS300

- מערכת ניהול וידאו (VMS) וטמ"ס (CCTV )

  - מערכת טמ"ס פרקליטות פלילית - תיאור כללי

    - המערכת הנדרשת במפרט זה בנויה על מצלמות IPברזולוציה של 3mega pixel לכל הפחות ומערכת הקלטה וניהול וידיאו מרכזית ברשת מחשבים מסוג VMS. מרכזי הצפייה העיקריים יהיו בשולחן הבקרה הראשי וחדר או בארון מערכות הביטחון – בהתאם לתכניות הביטחון.

    - מערכת ניהול הוידאו תכלול יכולות שליטה ובקרה לרבות מפות, קישור לוגי בין רכיבים וממשקים למערכות הפריצה ובקרת הכניסה.

    - באתר יותקנו מצלמות INDOOR ומצלמות OUTDOOR קבועות באזורים שונים חיצוניים על פי התוכניות.

    - מערכת ההקלטה תהיה מבוססת תוכנה בלבד. שרת המערכת ניהול הווידאו וההקלטה יהיה מדגם DELL R530 או שוו"ע מאושר. לא תתקבל מערכת OEM.

  - הנחיות כלליות

    - זיווד המצלמות: כל המצלמות בפרויקט זה יזוודו בזיווד DOME אלא אם צוין אחרת.

    - המצלמות יהיו מתוצרת ארה"ב, אירופה ויפן בלבד, מיצרן מוכר שאושר על ידי המזמין. מצלמות מיצרנים נוספים מחייבות אישור יועץ הביטחון.

  - עדשות

    - המצלמות הקבועות יכללו עדשות ואריפוקל תוצרת חברה בינלאומית מוכרת בהתאם לצורך והגדרת השטח המיועד לצפייה.

    - קביעה סופית של שטח הכיסוי FOV תתבצע על פי בדיקות צפייה שיבוצעו על ידי הקבלן בשיתוף עם המתכנן.

    - כל העדשות יכללו מנגנון צמצם אוטומטי AUTO IRIS.

    - העדשות יותאמו לרזולוציה נדרשת למצלמות מגה פיקסל.

  - דרישות טכניות למצלמות וציוד היקפי

    - מפרט למצלמת צבע IP 3mega pixel קבועה להתקנה פנימית

      - מצלמת IP  יום\לילה צבעונית לשימוש Indoor IP ברזולוציה של 3mega pixel לכל הפחות.

      - חיבור RJ-45 לרשת Ethernet 10BaseT/100BaseTX.

      - חיישן המצלמה יהיה מסוג CMOS בגודל 1/3" לפחות.

      - עדשה Verifocal ניתנת לכיוון בין 3-8 מ"מ לפחות לחיישן 1/3" או שווה ערך לחיישן 1/2".

      - רזולוציה מינימלית נדרשת 1296X2304 לפחות.

      - קצב העברת וידאו – לפחות 25 fps ברזולוציה הגבוהה ביותר בכל הפורמטים

      - מגע יבש אחד מינימום.

      - תאורה מינימאלית נדרשת בצבע – 1 lux ב 50 IREלפחות, תאורה מינימלית נדרשת בשחור לבן – 0.5 lux ב 50 IREלפחות (ללא שימוש שינויי רגישות או קצב)

      - דחיסת ווידיאו H264,  H265וMPEG-4 לפחות.

      - יחס אות לרעש > 120dB

      - יחידת DSP מובנת.

      - יכולת תיקון WDR מובנה.

      - הזנה ב- POE – Power over Ethernet.

      - תמיכה בפרוטוקול SMTP.

    - מפרט למצלמת צבע IP 3MP קבועה להתקנה פנימית כולל IR מובנה

      - על המצלמה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  לעיל.

      - IR מובנה למרחק של 10 מטר לפחות.

    - מפרט למצלמת צבע IP 3MP קבועה להתקנה חיצונית כולל IR מובנה

      - על המצלמה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  לעיל.

      - IR מובנה למרחק של 25 מטר לפחות.

    - מפרט טכני - מצלמת CCTV ממונעת PTZ - IP

      - מצלמת מתנייעת IP יום\לילה צבעונית לשימוש Outdoor ברזולוציה של 3mega pixel לכל הפחות.

      - חיבור RJ-45 לרשת Ethernet 10BaseT/100BaseTX.

      - חישן המצלמה יהיה מסוג CCD progressive scan בגודל 1/3" לפחות.

      - עדשה בעלת זום X18 לפחות.

      - מהירות תריס 1/10000 עד 1/4s לפחות

      - קצב העברת וידאו – לפחות 25 fps ברזולוציה הגבוהה ביותר בכל הפורמטים.

      - מגע יבש אחד מינימום.

      - תאורה מינימאלית נדרשת בצבע – 1 lux ב 50 IREלפחות, תאורה מינימלית נדרשת בשחור לבן – 0.5 lux ב 50 IREלפחות (ללא שימוש שינויי רגישות או קצב)

      - דחיסת ווידיאו H264, 265H וMPEG-4 לפחות.

      - רזולוציה 1296X2304 לפחות

      - יכולת תיקון WDR מובנה.

      - הזנה ב- POE+ – Power over Ethernet Plus.

      - עמידה ב IP66 (Ingress Protection Rating) לפחות. טמפרטורת עבודה – 20- עד 50 מעלות.

      - תמיכה בפרוטוקול SMTP.

    - זיווד מצלמות פנימית:

      - זיווד כיפתי DOME שקוף מותקן בתקרה או על הקיר.

      - למצלמות חיצוניות או במקומות שידרשו יסופק מיגון אנטי ונדלי.

    - זיווד מצלמות חיצונית:

      - זיווד אינטגרלי מלבני וזרוע, כולל תאורת IR מובנת.

      - המיגון יתאים להתקנה על עמוד או קיר.

    - חיווט המערכת:

      - כבלי התקשורת מסוג CAT6 STP.

      - כבלי תקשורת בין ריכוזי הארונות – CAT7 או סיב אופטי.

    - מפרט מתגים עבור הטמ"ס:

      - על המתג לתמוך ב POE

      - 24 כניסות 10\100 ושתי כניסות 10\100\1000 לפחות.

      - HP, Enterasys, או CISCO בלבד.

  - מערכת הקלטה דיגיטאלית NVR

    - כללי:

      - קבלן יספק מערכת הקלטה דיגיטאלית על בסיס ציוד ומערכת מרכזית NVR.

      - מערכת ההקלטה תהיה מבוססת תוכנה בלבד. שרת המערכת ניהול הווידאו וההקלטה יהיה מדגם DELL R530 או שוו"ע מאושר. לא תתקבל מערכת OEM.

    - מפרט טכני - מערכת NVR

      - המערכת תיתן פתרון מלא לניהול, גיבוי, הקלטה, שליטה,אחזור ואינטגרציה בין כל המרכיבים של מערכת הטמ"ס.

      - המציע יספק מערכת מדף הכוללת את הרכיבים העיקריים כמפורט להלן:

        - שרת ניהול ומיתוג.

        - תחנת צפייה שליטה וניהול ראשית למשתמשים.

        - תחנות צפייה באתר אצל בעלי תפקיד על רשת TCPIP.

        - מתגים ורשת תקשורת נתונים.

      - תוכנת הקלטה וניהול נתוני וידאו דיגיטאליים תתמוך בעבודה בסביבת Windows 2012 או Windows 8 או בגרסה האחרונה הקיימת נכון ליום הוצאת המכרז. התוכנה תאפשר תצפית עצמאית מתחנות מרובות לצד פעולות של הקלטה ואחסון.

      - דרישות עיקריות לתוכנה:

        - התוכנה תפעל ע"ג מערכת הפעלה Windows2012 או Windows 10 לפחות.

        - אפשרות צפייה בו-זמנית,של משתמשי מערכת, בחומרים חיים ובחומרים המאוחסנים בארכיון על-ידי משתמשים מורשים מרובים במקביל (MULTYPLEX).

        - VMD מבוסס שינויי פיקסל מובנה לכל ערוץ.

        - כל ערוץ יוכל לבצע הקלטה במשטר VMD כולל PRE/POST ALARM.

        - המערכת תתמוך בווידאו אנליטיקה לערוצים שידרשו על פי כתב הכמויות.

        - יכולת לגיבויים מתוזמנים על גבי אמצעי אחסון ממופים, כגון דיסק קשיח, שרת קבצים או Storage.

      - חבילת התוכנה תתחלק לשני רכיבים נפרדים :

        - חלק א - שליטה על הגדרות תצורה - לשימוש של מנהל מערכת בלבד:

          - הגדרת פרמטרים של רוחב פס וידאו.(Bit rate)

          - ניהול מלא של הרשאות גישה וסיסמאות.

          - תזמון אחסון בארכיון לכל מצלמה.

          - מספר הימים לשמירת הקלטות וידאו למצלמה.

          - פרמטרים של נתוני וידאו מוקלטים או חיים למצלמה.

          - הגדרת אתרי צילום וקבוצות מצלמות לאתר.

        - חלק ב - בניית מפות אינטראקטיביות מרובות רבדים לאתר. 
כלי ניטור ושליטה על הארכיון - לשימוש לפי מערכת ההרשאות:

          - ניטור בו-זמני במצלמות חיות ומפות אתרים.

          - הקלטות וידאו ידניות.

          - הקרנה חוזרת של וידאו מכל מצלמה לפי תאריך ושעה.

          - חיפוש רצפי וידאו לפי אירועים, התרעות, סימניות ותנועה.

          - המערכת תציין על סרגל גראפי תכונות הווידאו השונות VMD, רציף, ללא הקלטה לפחות.

          - יצירת סימניות חדשות בכל רצף וידאו.

          - ביצוע הקרנה חוזרת והרצה קדימה/אחורה תמונה -אחר-תמונה או ברציפות .

          - זום דיגיטאלי לתמונה.

          - שמירת תמונות נבחרות בפורמט JPEG או bitmap.

          - יכולת שמירת קטעי וידאו בפורמט הנתמך Windows Media Player.

      - קצבי צפייה, Fast Motion(x1-x100) Slow Motion (x1/8 - x1) מערכת הקלטת וידיאו דיגיטאלית תוכל להקליט את כל המצלמות הקיימות באתר ולבצע שחזור בעת הצורך עם יכולת הקלטה בקצב שונה לכל מצלמה.

      - למערכת תהיה יכולת הקלטה באיכות גבוהה כאשר קצב הקלטה ניתן לשינוי מ – fps1 עד fps30/25 ברזולוציה של HD לפחות. איכות וביצועי המערכת לא יושפעו מעומסים הנגרמים בעת הקלטה, צפייה, שחזור, ביצוע שאילתות או כל מספר פעולות סטנדרטיות המתבצעות בו זמנית במערכת.

      - מערכת ההקלטה תשתמש בסטנדרט דחיסה המתקדם ביותר הקיים בשוק. H.264 לפחות.

      - ההקלטה תבוצע בשיטת .F.I.F.O

      - המערכת תהיה בעלת יכולת תחקור וצפייה בחומר המוקלט ללא הפרעה לתהליך ההקלטה הנמשך. צפייה של כל המצלמות במקביל להקלטתן. הקבלן יפרט יכולות המערכת.

      - התוכנה תהיה ידידותית למפעיל. מסכי התפעול וההגדרות יהיו בשפה העברית. ביצוע פעולות הקלטה ושחזור יבוצעו על ידי הצבעה על סימונים גראפיים ללא צורך בכתיבת הנחיות. הצפייה תתבצע ממסך מחשב, ביצוע הפעולות יהיה ידידותי, קל לשימוש. התוכנה תאפשר אתור מצלמות על פי מפה או שם מצלמה.

      - התאוששות והעלאת תוכנה אחרי הפסקת חשמל תהיה אוטומטית, וללא צורך בבצוע הגדרות חדשות. זמן התאוששות לא יעלה על 5 דקות.

      - התוכנה תכיל שעון זמן ותאריכון ותדע לבצע סנכרון עם שעון זמן מרכזי של מערכות הביטחון האחרות – נתונים אלו יופיעו על המידע המוקלט וניתן יהיה למנוע הצגתם בעת צפייה. ניתן יהיה לכוון את שעון המערכת מבלי להשביתה (מעברי שעון חורף/קיץ וכדומה).

      - SECURITY - התוכנה  תכיל יותר מחמש רמות הרשאה בשילוב סיסמאות. המערכת תדע למנוע ממפעיל לבצע פעולות מסוימות. על המערכת המוצעת להיות בעלת תכונה של הסתרת מצלמות מסוימות לצפייה על ידי מפעילים למעט מפעיל בעל הרשאה מיוחדת.

      - התוכנה תכיל מסכי עזרה HELPמובנים בתוכה.

      - מספר  מצלמות: כמופיע בכתב הכמויות, עם יכולת גידול והרחבה.

      - המערכת  תוכל לפעול, כאשר כל תחנה ברשת תוכל לבצע פעולות ע"פ מה שיוגדר לה כמורשית לבצע, ללא הפרעה או שיבוש מהלך ההקלטה או פעילות תחנות אחרות ברשת.

      - מערכת  ההקלטה תכיל יכולת מלאה של ניטור תקלות על גבי צג המחשב תוך פרוט מהות התקלות ופעולות הנדרשות לטיפול, כל ערוץ כניסת וידאו יוכל לקבל SET-UP ייחודי משלו. ה- SET-UP יכלול כוון של בהירת, ניגודיות ובקרת צבע למצלמות צבעוניות, זום פוקס למצלמות מתנייעות. כוונון ה - SET-UP יתבצע רק על ידי רמת מורשה.

      - הקבלן  יפרט יכולת AUTHENTICATION לשם מניעת זיוף, המוכרת על ידי גורמים מוכרים בינלאומיים.

      - שמירת  המידע האגור במערכת המוצעת, תלווה בפרמטרים של :

        - זמן ההקלטה.

        - תאריך ההקלטה.

        - מקור ההקלטה ( שם / מספר מצלמה ).

      - כל מצלמה תוכל להיות מוגדרת באופן שונה לגבי הקלטתה:

        - הקלטה אוטומטית

        - הקלטה בתנועה (VMD)

        - הקלטה בעת אירוע.

        - .הקלטה יזומה על ידי מפעיל מורשה.

      - בזמן  צפייה התמונה המשוחזרת או בזמן אמת, תתקבל בצורה רציפה ללא הקפאה או עוות.

      - על המערכת המוצעת לתמוך במצלמות ותחנות צפייה מתוצרת חברות שונות, המציע יפרט רשימת חברות ומוצרים הנתמכים על ידו והמערכת המוצעת על ידו.

      - על  המערכת המוצעת להיות בעלת תכונה של זיהוי והתרעה של מכלול מנותק, או VIDEO LOOSE, מצלמה שאזור הצפייה שלה שונה, או עדשה שנחסמה. בזמן זיהוי האירוע/תקלה יועבר המידע למערכת התראה במרכז הבקרה על ידי פרוטוקול תקשורת ו/או מגע יבש – יש לפרט.

      - המערכת תאפשר צפייה במצלמות זהות במספר תחנות ללא ירידה באיכות הצפייה.

      - המערכת  תאפשר בצוע זום דיגיטאלי לתמונה המשוחזרת.

      - המערכת תכיל לוח שנה לעבודה על פי ימים ושעות מוגדרים ברמת המצלמה וברמת המערכת. המערכת תדע לעבור לעבוד באופן אוטומטי על פי לוחות זמנים, חגים ומועדים שיוזנו לה מבעוד מועד. המערכת תעבור ממצב הקלטה רגיל למצב הקלטה חריג ולהיפך (שבתות וחגים) בצורה פשוטה ומהירה ולא כתוצאה של תכנות של כל מצלמה בנפרד.

      - פעולת  תחזוקה או עדכון במערכת לא תפריע ולא תשבש פעולה תקינה של המערכת.

      - איכות הציוד צריכה להיות מוכחת על ידי רשימת לקוחות המשתמשים בישראל בציוד המוצע.

    - עמדות צפייה

      - תוכנת הלקוח של מערכת המטריצה הווירטואלית תותקן על גבי תחנת עבודה סטנדרטית המקושרת לרשת התקשורת הייעודית ל- CCTV.

      - המציע יגדיר את המפרט הטכני של עמדות הצפייה.

      - מחשבים מאושרים מתוצרת  HP או DELL עם מעבד INTEL-i7 לפחות.

      - עמדת צפייה חייבת להיות מספיק חזקה כדי לפענח רצפי וידאו
 H-264  \H-264 תוך כדי צפייה.

      - לעמדת הצפייה יהיה כרטיס מסך עצמאי בעל 1G זיכרון לפחות ושתי יציאות עבור מסכי צפייה.

    - שרת/מערכת – STORAGE

      - שרת המערכת ישמש להתקנת חבילת התוכנה של המטריצה הווירטואלית וישמש גם כמערך.STORAGE

      - השרת יהיה מדגם מסחרי המיועד להתקנה במסד תקשורת Rack Mount 19" ומתוצרת אחת החברות המפורטות להלן.IBM, INTEL, DELL, HP :

      - מערכת ההקלטה תקליט במערך RAID-5

      - דרישות לנפח ה-STORAGE עבור הקלטת מצלמות :

        - פרקליטות פלילית : על המציע לחשב את הנפח הנדרש עבור כל המצלמות עם רזרבה של 15% בנפח האחסון. נפח האחסון יותאם להקלטת 30 מצלמות ל-30 יממות ברזולוציה HD ב 20FPS לפחות ובמשטר VMD.

        - על המציע להגיש חישוב נפח אחסון.

- מערכת לחצני מצוקה

  - תיאור כללי

    - מערכת לחצני מצוקה הנדרשת במפרט זה תותקן בעמדות הבידוק ובמשרדים השונים

    - על פי התוכניות והוראות המתכנן.

    - האינדיקציה על הפעלת לחצן מצוקה תתקבל במחשב הביטחון בשולחן הבקרה בעמדת הביטחון.

    - לחצני המצוקה יותקנו בתוך ריהוט או מתחת לפלטות של שולחן בצורה נסתרת תוך צמצום האפשרות ללחיצות בשגגה.

    - במשרדי הפרקליטות הפלילית יותקנו גם לחצני מצוקה אלחוטיים כדוגמת RISCO 2 Button Panic Keyfob בחדרים בהתאם לדרישת קב"ט המחוז.

    - במקרה של הפעלת לחצן מצוקה, תוקפץ בשולחן הבקרה לביטחון לפחות מצלמה אחת שמכסה את האזור הרלוונטי.

  - תפקידי המערכת

    - לאפשר הזעקת מאבטח במקרה מצוקה/אירוע חריג.

    - לתת חיווי ויזואלי וקולי של ברור מקום לחיצת הלחצן או בעל התפקיד אשר לחץ על הלחצן.

    - לאפשר שחרור (RESET) של הלחצן רק בעזרת מפתח מיוחד אשר יימצא אצל אנשי הביטחון.

    - למנוע ככל האפשר התראות שווא.

  - דרישות טכניות מלחצני המצוקה:

    - בנוי ממעטה אלומיניום או פלסטי קשיח.

    - לחיצה על הלחצן תגרום לנעילה פיזית.

    - התקנה אנכית לא תגרום להתראות שווא.

    - מתאים להתקנה על עץ או על טיח.

    - כל לחצן המותקן מתחת לפלטה של ריהוט ישולט בשלט פלסטי אדום עם אותיות בצבע לבן "לחצן מצוקה". השלט יהיה במידות של 4X4 ס"מ.

    - כולל מפתח שחרור.

  - החיווט ללחצני המצוקה:

    - חיבור החוט ללחצן המצוקה יתבצע בצורה סמויה בתוך לחצן המצוקה בצורה שלא תפריע למהלך העבודה השוטף.

    - החוטים יענו על הדרישות הכלליות לחיווט במערכת כמפורט להלן.

- מערכת אספקה גיבוי מתחים UPS

  - גיבוי UPS כללי

כל מערכות גיבוי מתח UPS יהיו מתוצרת ADVICE או שוו"ע מאושר.

  - גיבוי UPS לציוד המתוקן בחדר ציוד ביטחון

אספקת והתקנת מערכות גיבוי מתח UPS עבור הציוד בחדר הביטחון לרבות מערכות הטמ"ס מערכות הפריצה, בקרת הכניסה, שרתים, בקרים והמחשבים השונים המותקנים בחדר זה. זמן גיבוי הUPS יהיה למשך 60 דקות לפחות. מערכת הגיבוי תהיה בהספק של 3KVA לפחות – על המציע להציג את חישוב ההספקים ולהתאים את הספק מערכת הגיבוי. המערכת תכלול מצברים נדרשים וכרטיס לכיבוי חכם של השרתים.

  - גיבוי UPS לציוד המתוקן בדלפק הבידוק בכניסה הראשית

אספקת והתקנת מערכות גיבוי מתח UPS עבור מסכי המחשב והציוד המותקן בדלפק הבידוק בכניסה הראשית. זמן גיבוי הUPS יהיה למשך 60 דקות לפחות.

  - גיבוי UPS לציוד בארונות ריכוז קומתיים

אספקת והתקנת מערכות גיבוי מתח UPS עבור כל ציוד המותקן בארון ריכוז תקשורת קומתי. זמן גיבוי הUPS יהיה למשך 60 דקות לפחות.

- תשתיות תקשורת, חשמל ושלטי מידע

  - כללי

    - במסגרת פרויקט זה הקבלן נדרש לבצע תשתיות, הכנות והזנות חשמל ותקשורת לכל מערכות הבקרה והביטחון, לרבות לריכוזי התקשורת ובעמדות הבקרה השונות, בשולחן הבקרה ודלפקי הבידוק.

    - הזנות וחיבורי החשמל יבוצעו על פי כל דין ותקן. באחריות הקבלן להביא בודק מוסמך שיתכנן ויאשר את חיבורי החשמל ללוחות החשמל הקומתיים וכן את החיבורים בנקודות הקצה.

    - לפני הפעלת החשמל לארונות התקשורת "נקודה חמה", על הקבלן לספק תעודה של בודק מוסמך שחיבורי החשמל עונים על כל התקנים והנדרש. 
האישור יועבר לגורמי מוסמכים שיאשרו שאכן הכל בוצע כנדרש. 
לא יתאפשר חיבור לוח בקרה כל שהוא או נקודת קצה להזנות 230vac, ללא אישור כנ"ל.

    - מכלולי הזנות החשמל והתקשורת שמוצגים להלן יכולים להיות מותקנים על הטיח/ריהוט, במקרה של דלפקי בקרה או שקועים בגבס, במקרה של התקנה בקיר.

  - מכלול לשולחן בקרה ראשי

האיור הבא מציג סכמתית את הנדרש במכלול החשמל והתקשורת שיותקנו בשולחן הבקרה הראשי.

  - מכלול לעמדות בידוק

האיור הבא מציג סכמתית את הנדרש במכלול החשמל והתקשורת שיותקנו בדלפקי הבידוק הקומתיים.

  - תשתיות לאביזרי הקצה

ליתר אביזרי הקצה יבצע הקבלן הכנות תקשורת ו/או חשמל כנדרש למערכת. הסיום של הכבל/נקודה יהיה:

    - שקע RJ

    - שקע חשמל 230vac

    - חיבור ישיר לאביזר.

### נספח ג'2 – תכניות ותרשימים – יינתן בסיור ספקים בחתימה על סודיות.

### נספח ג'3 – הסכם תחזוקה

הסכם שירות תחזוקה כולל טיפול מונע למערכות בטחון והמתח הנמוך בתקופת האחריות ולאחר מכן

בין: משרד המשפטים (להלן: "המשרד")

לבין: ________________ (להלן: "הקבלן")

הואיל: והמשרד מעוניין לבצע שירות אחזקה וטיפול מונע למערכות בטחון ומתח נמוך – במשרדי הפרקליטות הפלילית ירושלים ברחוב עוזי חסון 4, עבור משרד המשפטים;

והואיל: ובמענה למכרז מס' ב - __________ התחייב הקבלן לספק שירות אחזקה וטיפול מונע למערכות הביטחון והמתח הנמוך מגמר תקופת האחריות.

והואיל: ובין המשרד והקבלן נחתם הסכם להקמת מערכות הביטחון נשוא הסכם זה ולמתן שירותי אחריות ותחזוקה (להלן: "ההסכם העיקרי");

והואיל: וברצון הצדדים להסדיר את אופן אספקת שירותי האחריות והתחזוקה;

לכן הוסכם והוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

- הקבלן מצהיר כי יש בידיו הציוד, האמצעים וכוח האדם למתן שירות ואחזקת המערכת בהתאם לתנאי הסכם זה.

- הקבלן מתחייב לתן למזמין שירותי אחזקה ותיקונים על פי תנאי הסכם זה ובמחיר כפי שמפורט בהצעתו למכרז ב - _____________

- במשך כל תקופת הסכם זה, מתחייב הקבלן כדלקמן:

  - לתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת ולהסיר כל תקלה בהפלתה הסדירה והרצופה באופן שבגמר התיקון תהיה המערכת בהתאם למפרט וכפי שפעלה במועד "המסירה" כאמור בהסכם הביצוע כולל אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקון וטיפול מונע, כולל פתרונות חלופיים כמפורט להלן בסעיף 5ב'.

  - לעדכן ו/או למסור למזמין גרסאות תוכנה חדשות אשר יהיו קיימות או אשר יידרשו לצורך הפעלת המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות.

  - לתת שירותי ייעוץ וסיוע לעובדי המזמין לרבות הדרכה בכל הקשור לתפעול המערכת וניצולה היעיל והמרבי. במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המשרד שירותי ייעוץ טלפוני וזאת בשעות העבודה הרגילות ולא פחות מאשר בשעות 8:00 עד 17:00.

  - לבצע טיפול מונע ובדיקה כללית למערכות פעמיים בשנה לפחות (לא פחות מהנדרש על ידי היצרנים השונים) ובהתאם להוראות והנחיית הספק/יצרן ועל פי דרישות נציג המשרד וכן הרפרנט הרלבנטי לתחום הכבאות במשרד ו/או רשות הכבאות.

  - כל השירותים הניתנים על ידי הקבלן והמפורטים בסעיף זה לעיל יכונו להלן – "השירותים".

  - לנהל תיעוד ורישום שוטף של כל השירותים שבוצעו במסגרת חוזה התחזוקה אשר יכלול פירוט סוגי תקלות, מועד התחרשותן, מועד הפניה ומועד השלמת התיקון, סוגי המערכות שבהן התגלו התקלות, אופן הטיפול בתקלה, האם זו תקלה חוזרת באותו רכיב באותו מיקום וכל מידע נוסף רלבנטי. התיעוד יישמר בידי הקבלן ועותק יימסר לנציג המשרד אחת לרבעון כתנאי לתשלום התמורה כמפורט בסעיפים 13.4-13.5 להסכם .

- הקבלן מצהיר כי ידוע לו:

  - שהמערכת תותקן ותפעל בקומות משרד המשפטים – בפרקליטות הפלילית ירושלים, שהינם משרדים האחראיים למתן שירותים חיוניים במשך כל ימות השנה וכי "המערכת" מהווה מרכיב חיוני וחשוב יותר בהפעלת המשרדים הנ"ל.

  - לפיכך מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את המערכת ולתן שירותי תחזוקה במשך תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של המשתמשים השונים במשך תקופת השירות ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעילותם, וכן לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים להלן:

  - כללי

על הקבלן להתחיל בתיקון התקלה ע"פ ההגדרות מרגע הקריאה ולבצע את כל הפעולות הדרושות לתיקון, באופן ולהשתמש בציוד ואנשים באופן אשר יאפשר ביצוע המהירות, ביעילות ובטיב המרביים. לגבי תקלות שיתגלו בשבתות וחגים על הקבלן להתחיל בתיקון התקלה ביום שלמחרת.

זמני תגובה לתיקוני תקלות

כללי

- תקלה דחופה – תחשב כל תקלה הגורמת לסיכון בטיחותי, להשבתת הפעילות או גרימת נזק מידי ותתוקן תוך 3 שעות מהקריאה.

- תקלה רגילה – תחשב כל תקלה שאינה הנ"ל ותתוקן תוך 24 שעות.

- בשלושת המקרים התיקון ייעשה תוך 24 שעות ממועד הגעת הטכנאי לאתר.

  - באם התקלה לא תוקנה בתוך 24 שעות ממועד הגעת הטכנאי לאתר, על הקבלן להמציא מערכת חלופית תקינה ועובדת, להרכיבה ולטעון עליה את כל רכיבי התוכנה לרבות קבצי מערכת כך שהמערכת תהיה מבצעית וכשירה לפעולה בתוך 24 שעות מתחילת ההתקנה של המערכת החלופית.

  - קריאות למתן שירות וטיפול מונע ייעשו בהתאם לנוהל הבא:

תיקון תקלות:

- עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכשיר זימון.

- ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המשרד.

- הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה.

- במקביל יוזעק טכנאי האחזקה על ידי משרד הקבלן – תיקוני התקלות יבוצע על ידי הקבלן בעדיפות ראשונה.

- גמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכנאי לנציג המשרד במקום ולמשרדי הקבלן. במשרד הקבלן יעודכן מחשב האחזקה על גמר ביצוע תיקון.

- הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המשרד במקום את מהות התקלה וסייע לו לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות.

- הקבלן ישלח למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע קריאות השירות. הדו"ח יכלול פירוט כדלקמן: מקום, תאריך, שעת קבלת ההודעה של התקלה, שעת הגעה לתיקון, שעת סיום התיקון, פירוט התקלה ואופן התיקון.

אחזקה מונעת

- הקבלן יבצע אחזקה מונעת פעמיים בשנה ובהתאם להוראות והנחיות הספק/היצרן.

- אחזקה מונעת זו תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה תהיה 4-7 חודשים, הווה אומר לא פחות מ – 4 חודשים ולא יותר מ – 7 חודשים בין ביצוע אחזקה ומעת אחת לשנייה והכול ע"פ לוחות זמנים כנדרש על כיבוי אש לצורך רישוי - עסקים.

- הקבלן יודיע למנהל האחזקה של המזמין על ביצוע אחזקה מונעת לפחות 10 ימים לפני ביצוע.

- טכנאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול המונע ירשום את פירוט הטיפול ביומן האתר. דו"ח על ביצוע הטיפול המונע יישלח בדואר לנציג המשרד - קב"ט המחוז. הדו"ח יכלול את פירוט שבוצעו על טופס שיאושר על ידי מנהל הבית או נציג מטעמו.

  - הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות האחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל, ולהמשיך בביצוע עבודות האחזקה או התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה או גמר ביצוע עבודות האחזקה, על פי המקרה, וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף ג' – ד' הנ"ל.

  - הקבלן מתחייב לשלם למשרד וכן הינו מסכים כי המזמין יהא רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן סך השווה ל – 200 ש"ח (במילים: מאתיים שקלים חדשים) וזאת בגין כל שעת איחור החל מהשעה השלישית לאחר המועד בו היה על הקבלן להתחיל בביצוע התיקון, למעט איחורים שאינם בשליטת הקבלן.

- הקבלן ינהל יומן עבודה אשר בו יפורטו את הנושאים הבאים:

- תיאור התקלה.

- יום ושעת הודעת המזמין על התקלה.

- מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות נציגי הקבלן המועסקים בביצוע השירותים.

- תיאור אופן תיקון התקלה.

- מועד, סיום ושעת גמר תיקון התקלה/השירות.

הערה: מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה יחולו על כל מערכות ותתי מערכות, אשר במידה וירכשו על ידי המשרד מפעם לפעם מאת הקבלן, וכן א. מוצהר בזה במפורש כי המועסקים על ידי הקבלן ו/או הפועלים בשמו ו/או במקומו הנם עובדי הקבלן בלבד ו/או קבלני משנה של הקבלן בלבד.

ב. הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשרד מיד עם דרישה בגין כל סכום אשר ייתבע או יידרש לשלם כמעביד בגין עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה על הקבלן כמפורט בסעיף 10 א' לעיל.

- הקבלן אינו רשאי להעביר את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה מבלי לקבל את הסכמתו של המשרד בכתב ומראש.

- התחייבויות המזמין

המזמין מתחייב לאפשר גישה חופשית לעבודות הקבלן למעט פתיחת תקרות אקוסטיות שבאחריות הקבלן.

- חובת הקבלן לתיקון תקלות חלה אך ורק לגבי תקלה הנובעת משימוש רגיל במערכת בהתאם להוראות הקבלן ו/או יצרן הציוד. החובה כאמור, אינה חלה לגבי מערכת שטופלה או שביצעו בה שינויים או תיקונים שלא על ידי הקבלן ועובדיו ו/או נעשה בה שימוש שלא בהתאם להוראות הקבלן ו/או יצרן הציוד ו/או שהתקלה נובעת מתאונה ו/או כח עליון ו/או חבלה מכוונת.

- מוסכם בזאת במפורש, כי אחריות הקבלן מוגבלת רק לתקינות פרטי הציוד המכוסים על ידי החוזה אך האחריות אינה מכסה נזקים ישירים או עקיפים כלשהם אשר עלולים לנבוע כתוצאה מפגעי טבע או על ידי טיפול לא נכון של המשתמשים.

- כל סכום שיגיע מצד אחד למשנהו בין שהינו קצוב ובין שאינו קצוב, בין על פי הסכם זה ובין מכל מקור אחר, יהיה ניתן לקיזוז בכפוף לשיקול דעתו של המשרד ובתנאי שהודיע על כך בכתב לצד השני לפחות 15 יום מראש.

א. הסכם זה יחייב את הקבלן בכל תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם העיקרי.

ב. ניתנת בזאת זכות למזמין או לכל גוף מטעמו לסיים את תחולת החוזה וזאת בכפוף למתן הודעה בכתב לקבלן 30 יום מראש והמזמין לא יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את הקבלן ו/או לשלם לו תשלום כל שהוא עקב הבאת הסכם זה לסיומו.

- כל הודעה שתשלח לפי הסכם זה תיחשב כנמסרת לנמען תוך 48 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________					_________________

הקבלן						 	 המזמין

### נספח ג'4 - תכולת ההתקשרות

  - הוראות כלליות

- מודגש בזאת שהמערכות יותקנו ויפעלו בבניינים קיימים שבחלקם מאוכלסים על ידי משרד המשפטים ובחלקם על ידי דיירים אחרים.

- הספק שיבחר יידרש לבצע ולהתקין את כלל התשתיות למערכות הבקרה והביטחון. לצורך כך על הקבלן לפתוח תקרות פריקות ו/או תקרות גבס, קירות גבס ו/או מחיצות שונות, להעביר הצנרת והתשתית הנדרשת ולסגור את התקרות/קירות, קרי החזרת המצב לקדמותו.

יובהר כי, הזוכה ידרש לרכוש חלק מהפריטים הנדרשים במסגרת מתן השירותים באמצעות מכרזים מרכזיים הכל כמפורט בטופס הצעת המחיר.

במקרה של רכש ממכרז מרכזי המשרד ישלם את עלות הפריט "גב אל גב" בהתאם לעלותו במכרז המרכזי ובתוספת 10% תקורה.

- לאור אילוצי מצב קיים, הקבלן יידרש לתאם את מועדי העבודה ואת פעילותו באתרים, על מנת למזער את ההפרעה לשגרת הפעילות בבניין ו/או בקומה בה הוא עובד. לצורך כך יידרש הקבלן לתאם את לוחות זמנים הפעילות מול:

        - מנהל הפרויקט של משרד המשפטים – קב"ט המחוז.

        - יועץ הביטחון.

        - מנהל האחזקה בבניין.

        - קבלני משנה של המזמין/מנהל האחזקה.

  - שלב התכנון

- הספק יידרש להגיש לאישור נציג המשרד ויועץ הביטחון, תוך פרק זמן שלא יעלה על 21 ימים קלנדאריים ממועד חתימת ההסכם על ידי הספק ומורשי החתימה מטעם המשרד, תיק תכנון (CDR) מפורט שכולל :

(א).	הסבר על הפתרון המוצע על ידו, כולל פרוט האינטגרציה בין המערכות.

(ב).	טבלת ריכוז וקטלוגים של כל הציוד שבכוונתו לספק ולהתקין.

(ג). 	תרשים מלבנים של כלל המערכות, האינטגרציה בין מרכיבי המערכות השונות, לרבות מסמך המפרט ומסביר את אופן ביצוע האינטגרציה והמענה לנדרש במפרט.

(ד). תכנון מפורט (פיזי, מכני וחשמלי) של כל ארון וריכוז תקשורת.

      - הגשת התכנון כאמור (במדיה דיגיטלית) הינו שלב קריטי במהלך הפרויקט ומהווה אבן דרך מרכזית לאישור תצורת המערכת ואופן ביצוע העבודות. ללא הגשת התכנון כנדרש לעיל, לא יורשה הספק להתקדם בביצוע הפרויקט/השירותים.

      - איחור בהגשת תיק התכנון הנדרש, לא יאושר כסיבה לאי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הרכש ההתקנה והמסירה כמפורט להלן.

      - יודגש כי אישור התכנון נתון לשיקול דעתו הבלעדי של נציג המזמין. המזמין רשאי לדרוש שינויים והתאמות והספק נדרש לבצען לצורך אישור התכנון

  - רכש והתקנה

    - הספק ירכוש ויתקין במשרדי הפרקליטות הפלילית בירושלים את המערכות הבאות (כמפורט כנספח ג'2 להסכם– מפרטים טכניים):

        - מערכת ניהול וידאו (טמ"ס CCTV) משולבת מערכת בקרה מרכזית למערכות הביטחון.

        - מערכת מרכזית לבקרת כניסה

        - דלתות מבוקרות ומערך הבידוק

        - מערכת גילוי פריצה

        - מערכת לחצני מצוקה

        - מערכת אינטרקום

        - מערכת אספקה גיבוי מתחים UPS

        - תשתיות תקשורת, חשמל ושלטי מידע

    - מודגש כי ההתקנה של המערכות תתבצע בהתאם לתכנון, על פי הוראות יצרן ככל שקיימות ובכפוף להוראות הכלליות לעיל.

  - ממשק עם מערכות בניין קימות

    - בקומות השונות במתקן קיימות מערכות אבטחה (קוראי תגים, לחצני פתיחה, מנעולים חשמליים, גלאי פריצה, ארונות ריכוז). בחלק מהמערכות הקיימות מתבקש הקבלן לעשות שימוש ולשלבן במערכות החדשות. אביזרי קצה אלו סומנו בברור בתוכניות ולא נכללים בכתבי הכמויות.

    - יודגש כי המצלמות הקיימות יפורקו על ידי הספק הזוכה ויועברו בצורה מסודרת לידי המשרד.

    - מודגש בזאת כי הקבלן הזוכה יהיה אחראי לתפעול ותחזוקת כלל המערכות ונקודות הקצה שנכללות בעבודה זאת. עליו חלה האחריות לפעילות התקינה של כלל המערכות ולתחזקה השוטפת.

  - נוהל קבלת מערכות לקראת תפעול

    - הנחיות תפעול:

        - הספק יספק עותק קשיח ובנוסף, מדיה מגנטית של הוראות התפעול עבור כל מערכות הביטחון שיותקנו על ידו במתקן.

        - בנוסף הקבלן יספק תוכניות מפרטות עבור כל ארון ריכוז את כל המכלולים והאביזרים הנדרשים לתפעול המערכות לרבות מהלך צנרת, קוטר צנרת וכיווני זרימה מיקום האביזרים וכן כל יתר הציוד הקשור למערכות הנדונות ולרבות תרשים איזומטרי ממוחשב וצבעוני המתאר את כל האמור.

        - תוכניות אלו יצורפו לקובץ הנחיות התפעול הראשי ובנוסף, יסופקו ויותקנו בעל ארון ריכוז.

      - תהליך בדיקות ההשלמה (לצורך תפעול)

        - בדיקת השלמה של מתקנים / מערכות לאחר השלמת הביצוע הנדרש על ידי נציג המשרד תיערך כבדיקות קבלה (ATP). ביקורת של התקנות ורמת ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת הביצועים של מערכות ומתקנים מושלמים. בדיקת השלמה תיערך לפי מתכון של פרמטרים קבועים ועל סמך נתוני התכנון.

        - את מפרטי בדיקת ההשלמה יש להכין כבר בשלב התכנון המוקדם, כאמור לעיל והגישן לאישור כחלק ממסמכי התכנון המפורט (CDR).

        - עם תום התקנת המערכות והכרזת הקבלן על סיום העבודה, תבוצע הרצה של המערכות לפרק זמן של 4 שבועות, טרם ביצוע בדיקות קבלה סופיות. יש לשריין לתהליך ההרצה וויסות המערכות פרק זמן של כחודש לפחות.

      - מסירת המערכת:

        - לאחר הרצת המערכת, יבוצעו בדיקות קבלה סופיות אשר בסופן, ובמידה ולא התגלו ליקויים, תאושר מסירת המערכת לידי הלקוח.

        - במידה ויתגלו ליקויים על ידי הספק או על ידי נציג המזמין או מי מטעמו, הספק מחויב לתקן את כל הליקויים על חשבונו לשביעות רצון המשרד ועד שתאושר מסירת המערכת על ידי נציג המזמין או מי מטעמו.

        - עם מסירת המערכת לידי המשרד, יגיש הקבלן 3 עותקים של תיעוד המערכת (עותק אחד למתכנן ו-2 למזמין) ע"ג מדיה מגנטית ובנוסף, בעותק קשיח ופורמט PDF. תיעוד זה יכלול:

        - תיאור המערכת ועקרון פעולתה (כולל מפרטים טכניים וסכמת בלוקים).

        - הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א' - מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה (בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד במיקומם הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכנן / מזמין, הנגטיב רכוש המזמין.

      - תוכניות As made

        - עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות הביצוע, מערכת התוכניות של כל העבודות של המערכות במתקן, עליהן יסמן וישרטט במפורט את העבודות שבוצעו ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות בהנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן.

        - התוכניות יבוצעו בתכנת שרטוט CAD.

        - הקבלן ישמור על כל תוכנית שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה.

        - התוכניות כפי שבוצעו בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב-3 עותקים בתיק פלסטי קשיח ועותק דיגיטלי (קבצי excel, word, pdf, visio, cad) למתכנן לפני ביצוע התשלום הסופי.

        - הכנת התוכניות הנ"ל הינן חלק מתכולת העבודה הנדרשת ולא ישולם בגינן תשלום בנפרד (התמורה עבור תיק התיעוד תגולם בעלות הפריטים).

        - תוכניות As made(תיק תיעוד) יכללו:

          - הסבר כללי על המערכות השונות והאינטגרציה בין תתי המערכות.

          - תוכניות הצבת אלמנטים.

          - תרשימי חד קו וסכמות חיבור.

          - תוכניות מכאניות ואלקטרוניות.

          - תוכניות חיווט.

          - הוראות הפעלה ותפעול של הציוד המרכזי-בעברית.

          - מפרטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.

          - נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה.

        - כתיבת ספרות ההדרכה למערכת עבור המשרד לשם הבנת המערכת על רכיביה על מנת שנציגי המשרד יוכלו להכיר את מבנה המערכת ומתודולוגית ההתקנה וההפעלה של המערכת ואת הקישור בין הרכיבים הכללים, וזאת  בתיאום מלא עם המתכנן. לאחר גמר הכנת הספרות יעביר הקבלן למתכנן לפני מסירת המערכת, טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות המתכנן, יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת.

        - ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.

        - קבלת המערכת מהקבלן על ידי המשרד במעמד המסירה, מותנית, בין היתר, בביצוע של פרק זה.

        - למען הסר ספק, ללא הגשה ואישור תיק תיעוד, לא תאושר מסירה סופית של המערכת.

  - אחריות שירות ותחזוקה

      - מענה ותיקון תקלות בזמן תקופת ההרצה

      - איש הקשר לטיפול בתקלות ובעיות במערכת יהיה מנהל הפרויקט.

      - מענה ותיקון תקלות לאחר תקופת ההרצה

      - פניות בעניין טיפול בתקלות יופנו למחלקת השירות של הספק.

      - הטיפול בתקלות בתקופת ההרצה יהיה זהה לטיפול בתקלות לאחר מסירה הפרויקט ובהתאם לנדרש בהסכם השירות.

      - הטיפול בתקלות יתבצע כדלקמן:

        - הספק מתחייב לבצע את כל תיקוני התקלות שיזהה במהלך ביצוע עבודתו ותיקוני התקלות שידווחו לו על ידי המזמין.

        - עבודות תיקון תקלות יהיו בעדיפות על פני שאר משימות הספק הנדרשות על פי הסכם זה.

        - תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות.

        - הספק מתחייב לבצע כל תיקון תקלה על אחריותו בלבד, בין אם התיקון בוצע על ידי עובדיו הקבועים ובין אם על ידי קבלני משנה ובתי מלאכה חיצוניים מטעם הקבלן.

        - עבודות תיקון המחייבות רישוי כגון עבודות חשמל וכדומה יבוצעו אך ורק על ידי בעלי מקצוע מוסמכים ובעלי רישיון בתוקף ועל ידי מעבדות מאושרות על ידי מכון התקנים ומתחייב לגבי אותו מקצוע.

        - תיקון תקלות יימשך ברציפות מעת התחלת העבודה ועד לסיום תיקון. במידה ולא ניתן לתקן את התקלות מידית, יפעל היזם לביצוע תיקון זמני שיאפשר הפעלת המבנה עד לביצוע התיקון הסופי.

        - במידה ולקבלן אין את היכולת לתיקון התקלה, יפעל הקבלן להחליף את המכלול בשלמותו, ללא עלות נוספת מצד הלקוח.

  - זמן תגובה להתחלת הטיפול בתקלות מרגע מסירת ההודעה

      - הספק יענה לתיקון תקלה מיד עם קבלת ההודעה ויעשה כל מאמץ לפתור אותה. היה ונציג הספק לא יהיה מסוגל לאתר ו/או לתקן את התקלה יזמן הספק מומחה לעניין על חשבונו.

      - מסירת הודעה על תקלה תתבצע על ידי המאבטח בעמדה באמצעות פתיחת קריאה טלפונית.

  - זמני התגובה של עובדי הספק יהיו כדלקמן:

      - זמן תגובה ותיקון תקלה דחופה (להלן "דחוף") יהיה עד שלוש שעות מעת מסירת ההודעה. כתקלה דחופה תחשב כל תקלה הגורמת לסיכון בטיחותי, להשבתת הפעילות במתקן או גורמת לנזק מידי בהתאם לשיקול דעת נציג המשרד. התקלה תתוקן ברציפות גם לאחר תום שעות פעילות במתקן. "תקלה דחופה": תקלה הגורמת לסיכון בטיחותי, להשבתת הפעילות במתקן או גורמת לנזק מידי, על פי החלטת נציג המשרד.

      - זמן תגובה ותיקון תקלה בדחיפות רגילה (להלן: "רגיל") יהיה 24 שעות עד 72 שעות מעת מסירת ההודעה. כתקלה רגילה תחשב תקלה שניתן לדחות את ביצועה ביום או יותר. קביעת זמן התגובה והביצוע, בגבולות האמורים, תהיה באחריות המוקד של המזמין. "תקלה רגילה": תקלה שאיננה תקלה דחופה וניתן לדחות את ביצועה ביום או יותר, על פי החלטת נציג המשרד.

      - על הספק להתחיל בתיקון התקלה על פי ההגדרות מרגע הקריאה ולבצע את כל הפעולות הדרושות לתיקון ולהשתמש בציוד ואנשים באופן אשר יאפשר ביצוע המהירות, ביעילות ובטיב המרביים. באשר לתקלות רגילות שיתגלו בשבתות וחגים על הספק להתחיל בתיקון התקלה ביום שמיד לאחר סיום החג/שבת החל מהשעה 8:00 בבוקר ועל פי הגדרות הדחיפות. ואולם  משייתגלו תקלות דחופות שלא ניתן לתקנן יום למחרת, יידרש הספק לתקן את התקלה בו ביום.

  - אחזקה מונעת תקופתיות

      - עבודות האחזקה המונעת התקופתית תתבססנה על תדירות הפעילויות כנדרש בספרי הציוד ועל פי הנחיות יצרני הציוד.

      - אחזקה מונעת (מתוכננת) בנושא מערכות ביטחון תבוצע אחת ל 6 חודשים.

      - בדיקת הטיפול המונע תעשה, תתואם ותאושר על ידי נציג המשרד. גמר ביצוע אחזקה מונעת ייחשב רק במסירת טופס העבודה כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים, בחתימת נציג המשרד. בעת הבדיקות, נציג המשרד ירשום את הערותיו על טפסי הטיפול המונע ויאשרו בחתימתו לאחר השלמת הטיפול.

      - טופס סיכום ביצוע טיפול תקופתי יועבר לנציג הלקוח בפרק זמן שלא יאוחר מ 5 ימי עבודה ממועד ביצוע הטיפול.

      - בכל מקרה של הערה כלשהי לטיפול, ישלים הספק את הטיפול ללא דיחוי.

      - בכל מקום שיצוין על ידי נציג המשרד ידביק הקבלן תווית מתאימה שתוכן על ידו ושדוגמתה תקבל את אישור נציג המשרד. בתווית ימלא העובד שביצע את הטיפול את שמו, תאריך הביצוע, המועד המתוכנן לביצוע הבא ויחתום על ביצוע הטיפול.

      - הקבלן מתחייב לביצוע 2 טיפולי אחזקה מונעת בכל תקופה התקשרות, קרי, 12 חודשים.

  - אחריות ושירות

      - הספק מתחייב למתן שירותי אחזקה ותיקונים כולל שירות וטיפולים ללא תמורה למשך 12 חודשים מיום אישור מסירת המערכת לידי ידי נציג המשרד כאמור לעיל.

      - אופן ביצוע השרות בתקופת האחריות ולאחריה מפורטים בנספח 3 להסכם להלן שהנו חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - הדרכה

      - הספק יקיים על חשבונו הדרכה, 30 יום לפני מסירת המערכת למשרד.

      - ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת לאנשים הרלבנטיים מטעם המשרד, כדי להכשירם לביצוע פעילויות תפעול שוטף ותחזוקה בסיסית של המערכת.

      - הספק יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכנת ספרות הדרכה שתאושר על ידי נציג המשרד.

      - הספק יגיש, לא יאוחר מ 7 ימים לפני ביצוע ההדרכה, פירוט של מערכי ההדרכה (מצגות PPT, מסמכים, תוכניות או כל דבר אחר שימצא לנכון), לעיון ואישור יועץ הביטחון.

      - חומרי ההדרכה יהיו בשפה העברית כך גם ההדרכה תועבר בשפה העברית

  - בנוסף תשומת לב המציעים לדרישות המפורטות בנספחים ג'2 – ג'4 להסכם ההתקשרות.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד המשפטים 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז ממוכן פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית (להלן: "המכרז"), לקבלת הטובין והשירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("הטובין והשירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את הטובין והשירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.

- היקף ותקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 108 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

היקף ההתקשרות לא יעלה על 700,000 ₪ כולל מע"מ ("היקף ההתקשרות"). למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות ב-10% נוספים, וזאת לצורך הוספת תכולות הקשורות לנושא ההתקשרות, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות.

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בהיקף או בתקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין.

- התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת הטובין והשירותים בהתאם להסכם.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההתקשרות.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות ההתקשרות, לשביעות רצון המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

- סודיות

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

אם הספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בתנאי שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

- אבטחת מידע והגנות סייבר

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו, יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והתהליכיים והגנות הסייבר המשמשים לאבטחת המידע והמערכות עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

- ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ג' להסכם זה.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). במקרה שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

בעת ביצוע ההתקשרות, הספק לא יעשה שימוש בתוכנות מחשוב, תמונות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו מורשה על-פי דין לעשות בהם שימוש.

תוצר שהוכן על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ובכלל זאת, נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכיוצא בזה ("תוצרי העבודה"), הוא קניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בו כל שימוש שירצה בעתיד, לרבות פרסום פומבי. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הפרת קניין רוחני

נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

- קבלני משנה

בכפוף לאמור במסמכי ההתקשרות, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת לביצוע ההתקשרות ולעמידה בכל תנאיה תהיה של הספק ושלו בלבד.

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש.

- יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

אם למרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

- תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.

תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי ההתקשרות.

סופיות התמורה:

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההתקשרות.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי ההתקשרות.

- כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך וכתנאי לקבלת תשלומים, הספק ידאג להמציא למזמין צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לשנת הכספים בה מתבקש התשלום, אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וחשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

- אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, במקרה שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

טענות צד שלישי

הועלתה ע"י צד שלישי, טענה שעילתה נובעת או קשורה להתקשרות זו לרבות,  הפרת זכויות קניין הרוחני או נזקים שנגרמו לצד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

הצדדים יעדכנו אחד את השני בדבר הטענה ועילתה,בהקדם האפשרי על מנת לאפשר לכל צד להתגונן כלפי הטענה.

במקרה בו הוגשה תביעה בטענה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

- ביטוח

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ביחס לשירותים או העבודות נשוא הסכם זה עבור מדינת ישראל –משרד המשפטים, במקרה שנהוגים בתחום פעילותו, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. במקרה שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון), וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות או חזרה.

הספק הוא האחראי הבלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות עבור כל הפוליסות והוא האחראי היחיד למילוי כל החובות המוטלות על "המבוטח" לפי תנאי הפוליסה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

- המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

- הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. במקרה שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

אם הספק התנהל, בעת מתן השירותים, באופן מבזה כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

- הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם –

אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אספקת טובין שלא עומד בדרישות ההתקשרות;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:

לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.

אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעה בכתב מאת המזמין בהתאם להוראות ההסכם, או תוך פרק זמן אחר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון –

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים –

אמנת השירות (SLA) נועדה להגדיר את רמת השרות הנדרשת ע"י המזמין מהספק. אם הספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, רשאי המזמין לגבות מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה להלן:

| # מס' | אמנת שירות SLA | הפרה | סנקציות בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | פיגור בלוחות הזמנים של הפרויקט | שבוע פיגור | 1,000 ש"ח |
| 2 | העסקת עובדים שלא באישור נציג המזמין | כל מקרה | 1,000 ש"ח |
| 3 | אי מענה של הזוכה לפנייה של נציג המזמין בין אם לקבלת מידע ובין אם לאישור הזמנת עבודה | כל מקרה | 500 ש"ח |
| 4 | תיקון תקלה דחופה מעל 3 שעות | לכל שעת איחור או חלק ממנה | 1,000 ש"ח |
| 5 | תיקון תקלה רגילה מעל 72 שעות | כל יום איחור | 1,500 ש"ח |
| 6 | עיכוב באחזקה מונעת תקופתית מעל 6 חודשים | על כל שבוע איחור מעל 6 חודשים | 2,000 ש"ח |
| 7 | אי זמינות של כל אחד מאנשי הצוות של הזוכה | על כל מקרה | 500 ש"ח |
| 8 | אי עמידת הזוכה בדרישות השירות למערכת כגון החלפת ציוד תקול וכדומה | כל מקרה | 5,000 ש"ח |

מימוש הפיצויים המוסכמים על ידי המזמין יכול ויעשה בכל דרך לרבות בדרך של קיזוז של חשבונית או חילוט ערבות.

על אף האמור לעיל, מימוש פיצויים מוסכמים אינו מותנה במתן הודעה מוקדמת או אפשרות לתיקון הליקוי לספק.

הסכומים המצויינים בטבלה בגין פיצויים מוסכמים הינם הסכומים המקסימליים ולמזמין שיקול דעת בלעדי אם לדרוש פיצויים בגובה נמוך מהקבוע בטבלה.

גובה הפיצויים המוסכמים מהטבלה שלעיל, במצטבר לכל תקופה של 12 חודשים רצופים, לא יעלה על 50% מהיקף הרכש שבוצע בפועל בתקופה זו.

רכש מספק חלופי –

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אם אפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

- תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

- סיום התקשרות

הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

המזמין ישלם לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא ההתקשרות.

הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. במקרה שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה.

- כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת דוא"ל המזמין:  או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

- שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד המשפטים

- אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז מכרז ממוכן פומבי 06-2025 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בטחון והסדרי מיגון למשרדי הפרקליטות הפלילית  (להלן - "המכרז") ..

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________