טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

- פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד). - רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות. - יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

| אישור שינוי בתנאי הסכם על יסוד תנאי תקנה 8 (א) (11) - תיקון סעיף29 להסכם שנחתם בין המשרד לבין רשות ניקוז ונחלים ערבה לטובת ביצוע תכנית "תעלת הקינט" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| יחידה פונה שם מגיש הבקשה | אגף לניהול נגר ונחלים- חטיבה לניהול משאבי סביבה חן רוזיליו אלחנן יעקובסון | תאריך פניה | 15/7/2025 |
| סיווג הבקשה | [ ] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי) | [X] פטור ממכרז | [ ] אחר |
| שם ספק | רשות ניקוז ונחלים ערבה | מספר ספק (ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו') | 501800114 |
| מספר הזמנה במרכב"ה | 4502269074 | יתרה כספית בש"ח כולל מע"מ | 167,760,000 |
| שווי התקשרות (₪, ללא אופציה) | ללא עלות | שווי אופציות (₪) | 10,000,000 |
|  | משך | מתאריך | עד תאריך |
| תקופת התקשרות (ללא אופציה) |  | 29/7/2025 | 31/7/2027 |
| תקופת אופציה | ככל שתמומש תקופת האופציה תחול החלטה זו גם לגביה | 1/8/2027 | 31/7/2029 |

|  | היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' הזמנה | מתאריך | עד תאריך | שווי התקשרות | אופן התקשרות* | מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות |

| תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה) |  |
| --- | --- |
| רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע) | - ביום 28/7/2022 אישרה ועדת מכרזים זו התקשרות עם רשות ניקוז ערבה לצורך ביצוע פרויקט תעלת הקינט ע"ס של 210 מלש"ח. ראה החלטת הוועדה מאותו היום המצ"ב. - כפועל יוצא של פטור זה נחתם הסכם מול רשות הניקוז והפרויקט יצא לדרך. - נשוא בקשה זו הוא שינוי סעיף 29 להסכם המורה על קיזוז של 1 מלש"ח בכל חשבון ביצוע, ממקדמת התשלום של 10 מלש"ח אשר שולמה לרשות עם אישור ההסכם. - עד היום קוזזו 5 מלש"ח ממקדמת התשלום. - בשלב זה הרשות בביצוע העצים של הפרויקט, עם חשבונות קבלן בהיקפים גדולים מאוד, ולמניעת כניסת הרשות לתזרים בעייתי, מבקשת הרשות להקפיא קיזוז של 1 מלש"ח מכל חשבון ביצוע עתידי, עד להשלמת ביצוע של 90% מערך הפרויקט, כלומר להשאיר את המקדמה שנותרה (5 מלש"ח). - נשוא בקשה זו הוצגה לחשב המשרד, אשר קיבל את המלצת הגורם המקצועי וביקש כנדרש לקבל את אישור ועדת המכרזים לצורך שינוי סעיף 29 בהסכם. - לאור המוסבר, מבוקש לעדכן את סעיף 29 להסכם כך שתיוותר אצל הרשות מקדמה של 5 מלש"ח עד להשלמת 90% מהפרויקט. שינוי זה מבוקש על יסוד תנאי תקנה 8 (א) (11) לתח"ם. |
| תיאור השירות / הטובין | ביצוע פרויקט ניהול נגר: "תעלת הקינט" |
| עילת הפטור (במידה ורלוונטי) | 8 (א) (11) |
| פרוטוקול דיון מיום 29/7/2025 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |
| הופיעו בפני הוועדה | טליה רז – אגף שימור קרקע אלחנן יעקובסון - אגף שימור קרקע חן רוזיליו - אגף שימור קרקע |
| עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה | התרשמנו כי הבקשה סבירה וכי קיים אכן קושי אמיתי של רשות הניקוז להמשיך במתווה המקורי שנקבע בהסכם מעיקרא. |

| החלטת הוועדה מיום 29/7/2025 (ימולא על ידי ועדת המכרזים) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [X ] אישור | [ ] דחיה | [ ] דיון נוסף | תאריך | 29/7/2025 |
| הערות |  |  |  |  |  |
| ערבות ביצוע | [ ] ללא | [] רגילה | [ X] חלף – ימשיכו לעמוד בתוקפם המסמכים שהוגשו עם הקמת ההזמנה | שיעור ערבות | 5% |
| ביטוח | [ ] ללא | [ ] רגיל | [ X] מיוחד – על פי הנחיית חברת "ענבל". ימשיכו לעמוד בתוקפם המסמכים שהוגשו עם הקמת ההזמנה | נדרש הסכם | נספח להסכם |
| האם טעון אישור ועדה נוספת | [ X] ללא | ו. פטור משרדית | [ ] ו. פטור באוצר | אחר |  |
| האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה |  | מסמכים מצורפים |  |  |  |

חתם בזום 	   		חתם בזום 		חתמה בזום

29/7/2025				29/7/2025		29/7/2025

| בידרמן אורי |  | עו"ד תומר ספיר |  | נועה ברנס |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מ/מ יו"ר הוועדה |  | נציג היועמ"ש |  | ס. חשב |  |  |

| (ימולא על ידי ועדת הפטור המשרדית) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [] אישור | [ ] דחיה | [ ] אישור בתנאים | תאריך |  |
| תנאים / נימוקים לדחייה |  |  |  |  |  |

| מר אורן לביא |  | אפרת אביאני, עו"ד |  | מר רם לוי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מנכ"ל המשרד |  | היועצת המשפטית |  | חשב המשרד |