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[bookmark: department_1][bookmark: show_department]מדינת ישראל - משרד האנרגיה והתשתיות
 אגף מחצבות ומכרות
 
[bookmark: TenderNumber_1]מכרז 18/2025
[bookmark: TenderDesc_1]לקבלת שירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה
את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il 


[bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc32477895][bookmark: _Toc43400585][bookmark: _Toc44931894][bookmark: _Toc44931981][bookmark: _Toc44932667][bookmark: _Toc53331323][bookmark: _Toc173823715][bookmark: _Toc173825523]הקדמה
[bookmark: TenderDesc_3]משרד האנרגיה והתשתיות (להלן: "המשרד"), באמצעות אגף מחצבות ומכרות (להלן:"האגף") מפרסם בזאת מכרז 18/2025 לשירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה ("המכרז").
[bookmark: html_TiurKatzar]כחלק מעבודת האגף, נדרש האגף מעת לעת לבצע סקרים גיאולוגיים הכוללים שירותי קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה, בכדי להעריך את איכות הסלע והתאמתו לשוק הבנייה והסלילה.
[bookmark: _Toc53331326][bookmark: show_numZohim_2]למשרד שמורה הזכות לבחור זוכה אחד או יותר. כמו כן, למשרד שמורה הזכות לבצע את חלוקת העבודה בין הזוכים כאשר חלוקת השירותים המוצעים במכרז וכן התקציב, יחולקו בין הזוכים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. 
[bookmark: show_optionConnectionPeriod_2]על הכל זוכה יחתום לחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המשרד לתקופה של 12 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 48 חודשים נוספים.
[bookmark: show_ConnectionScope_3][bookmark: _Toc53331327]המשרד אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, אינו מתחייב להארכת תקופת ההתקשרות, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
המזמין המשרד יהיה רשאי לבחור  עד שני כשירים במכרז (להלן:"הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז. 
מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן: 
פרק א' – ההליך המכרזי.
פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.
פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה. 
פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.




המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏2105/910/2025     בשעה 14:00



[bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc53498844][bookmark: _Toc173823716]תוכן עניינים
1.	הקדמה	2
2.	תוכן עניינים	3
פרק א'- הליך המכרז	4
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[bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc32477896][bookmark: _Toc173823717][bookmark: _Toc173825525]פרק א'- הליך המכרז
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[bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc173823718][bookmark: _Toc173825526][bookmark: _Toc53331328]עקרונות המכרז
[bookmark: show_micrazpumbi]מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").  
במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז. 
[bookmark: show_numZohim_1]בתום הליך המכרז, המשרד יכריז על המציעים שהגישו את ההצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר כזוכים במכרז ויחתום עימם על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.
[bookmark: _Toc32477899][bookmark: _Toc43400588][bookmark: _Toc44931897][bookmark: _Toc44931984][bookmark: _Toc53331329]המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז. 
[bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc173823719][bookmark: _Toc173825527]תנאים להשתתפות במכרז 
[bookmark: _Toc43400589][bookmark: _Toc44931898][bookmark: _Toc44931985]תנאי סף להשתתפות במכרז
 רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן. 
 הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).
[bookmark: _Toc43400590][bookmark: _Toc44931899][bookmark: _Toc44931986]תנאי סף מנהליים:
[bookmark: _Toc43400591][bookmark: _Toc44931900][bookmark: _Toc44931987][bookmark: show_professionalConditions] המציע יהיה תאגיד רשום על פי דין, בישראל.
 המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").
 כלל השירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, ככל שישנם.
תנאי סף מקצועיים:
המציע- על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בתכנון וביצוע סקרים גיאולוגיים, אשר יעמוד בתנאי הסף המקצועיים (להלן: "המציע"), כמפורט להלן:
המציע יהיה בעל נסיון של לפחות 3 שנים בביצוע קידוחים וסקרים גיאולוגיים לאיפיון חומר גלם לשוק הבניה והסלילה.
הצוות - 
המציע יעמיד צוות של שני גיאולוגים בהתאם למפורט להלן: 
גיאולוג ראשי (מנהל הצוות)- יעמוד בתנאי הסף, המפורטים להלן:
בעל תואר ראשון באחד או יותר מהתחומים הבאים: גיאולוגיה או גיאופיסיקה או מדעי כדור הארץ; 
נסיון של 3 שנים לפחות בתכנון וניהול סקרים גיאולוגיים לאפיון חומרי גלם לשקוק הבנייה והסלילה
הגיאולוג הראשי מועסק על ידי המציע, לטובת מתן השירותים כהגדרתם במכרז זה.

גיאולוג אתר - במסגרת המכרז על המציע להציג לפחות איש צוות אחד מטעמו שהינו גיאולוג אתר (Well Sitter), אשר יעמוד בתנאי הסף, כמפורט להלן:
בעל תואר ראשון לפחות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה;
נסיון של שנתיים לפחות בעבודה כגיאולוג אתר
גיאולוג האתר מועסק על ידי המציע, לטובת מתן השירותים כהגדרתם במכרז זה.
מובהר בזאת שאין מניעה כי המציע יציג בהצעתו יותר מגיאולוג אתר אחד ובתנאי שהם עומדים בדרישות הסף המקצועיים שלעיל.
מובהר כי החלפת הגיאולוג הראשי או גיאולוג האתר תותר בנסיבות מיוחדות (לדוגמה: התפטרות העובד), בכפוף לאישור המשרד הממונה מראש ובכתב, ובתנאי שיעמוד בתנאי הסף המקצועיים במכרז זה.
על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המשרד ראשי לדרוש בכל עת שינוי הגיאולוג הראשי ו/או גיאולוג האתר לאחר התקשרות.

חברת קידוח - על המציע לצרף להצעתו תצהיר, כנספח ו', כי לעת הזמנת עבודה ספציפית ובהתאם לפירוט השירותים המבוקשים ולמיקומם, המציע יתקשר עם חברת קידוחים אשר תבצע עבורו את עבודות הקדיחה. המציע מתחייב בתצהיר שיעבוד מול חברת קידוחים אשר תעמוד בתנאים שלהלן:
תהיה בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע קידוחים למטרת סקרים גיאולוגיים בסלע ובקרקע;
 בעלת כל ציוד הקידוח הנדרש לצורך ביצוע מלוא שירותי הקדיחה המפורטים במפרט העבודה וכל הכרוך בהם.
 המציע או חברת הקידוח מטעמו יחזיקו בביטוחים מתאימים כמפורט בסעיף15  בהסכם ההתקשרות - " ביטוח". 
מעבדה מוסמכת – על המציע לצרף להצעתו תצהיר, כנספח ז', כי לעת הזמנת עבודה ובהתאם לשירותים המבוקשים ולמיקומם, המציע יתקשר עם מעבדה מוסמכת, אשר תבצע עבורו את בדיקות המעבדה. המעבדה המוסמכת תהיה מאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות, בהתאם לתקן הרלוונטי. 


[bookmark: show_AmotMidaC_2][bookmark: show_IsNotHumanResources_6][bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc173823720][bookmark: _Toc173825528][bookmark: _Toc516503348]ניקוד ההצעות
[bookmark: _Toc43400593][bookmark: _Toc44931902][bookmark: _Toc44931989]אמות מידה לניקוד הצעות במכרז
הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות: 
[bookmark: show_MishkalIchut][bookmark: MishkalIchut]איכות –30%; 
[bookmark: show_MishkalMechir][bookmark: MishkalMechir]מחיר –70%.
[bookmark: show_isMarkivMechir_1]מדדי איכות 
בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם להערכת כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקולות המפורטות בטבלה הבאה:
	
	
	ניסיון וותק במתן שירותים
	הניקוד

	1)

	המציע
(עד 40 נקודות)
	מתן שירותי גיאולוגיה, בין היתר, ניהול סקרים גיאולוגיים, התקשרות וניהול חברות קדיחה ומעבדות מוסמכות, תיאום תשתיות, העסקת עובדים מנהלה ומקצוע לרבות גיאולוגים, וכל השירותים הנלווים במתן השירותים, כמפורט במפרט המקצועי שבנספח א'1 - "מפרט מקצועי".
	וותק – מספר שנות וותק בניהול וביצוע סקרים גיאולוגיים.  עבור כל שנה מעל 3 שנות וותק תינתן נקודה אחת עד מקסימום 20 נק'.

	
	
	
	ניסיון – מספר סקרים גיאולוגיים שניהל וביצע המציע ב-10 השנים האחרונות, באמצעות: קידוחי גלעין וספירלה לקביעת תכונות הקרקע והתאמתן לדרישות מפרטים ו/או תקנים הנדסיים.
עד 10 סקרים:  5 נקודות;
11-25 סקרים: 10 נקודות;
26-40 סקרים: 15 נקודות
מעל 40 סקרים: 20 נקודות;


	2)
	גיאולוג ראשי
(עד 40 נקודות)
	ביצוע סקרים גיאולוגיים, בין היתר, הנחיית חברות קדיחה ומעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות מעבדה, דיגום בדיקות מעבדה ודיגום סטטיסטי של מדגמים, שימוש בתוכנות מקצועיות להצגת לוגי קידוח, ניתוח סטטיסטי של ממצאים והכנת דוחות גיאולוגיים מקצועיים וכל השירותים הנלווים לכך, כמפורט במפרט המקצועי שבנספח א'1 - "מפרט מקצועי".

	וותק – מספר שנות וותק בביצוע והובלת סקרים גיאולוגיים:
עד 5 שנות וותק: 5 נקודות; 
6-10 שנות וותק: 10 נקודות
11-15 שנות וותק: 15 נקודות
מעל 15 שנות וותק: 20 נקודות;  


	
	
	
	ניסיון – מספר סקרים גיאולוגיים שביצע והוביל הגיאולוג הראשי במהלך 5 השנים האחרונות, באמצעות: קידוחי גלעין או ספירלה לקביעת תכונות הקרקע והתאמתן לדרישות מפרטים ו/או תקנים הנדסיים.
סקרים באמצעות קידוחי גלעין:
עד 5 סקרים:  5 נקודות;
מעל 5 סקרים: 10 נקודות;
סקרים באמצעות קידוחי ספיראלה:
עד 5 סקרים:  5 נקודות;
10 סקרים ויותר: 10 נקודות;


	3)
	גיאולוג אתר
(עד 20 נקודות)
	פיקח על עבודות קדיחה המבוצעות באמצעות קידוחי גלעין או ספיראלה, מתן הנחיות לקודח, מעקב ובקרה אחר תהליך הקדיחה, דיגום מדגמי בדיקה, אחסון מדגמי קרקע, תיעוד ותיאור חזותי של מאפייני הקרקע וכל השירותים הנלווים לכך, כמפורט במפרט המקצועי שבנספח א'1 - "מפרט מקצועי".
	ניסיון – מספר סקרים גיאולוגיים שפיקח עליהם גיאולוג האתר במהלך 5 השנים האחרונות, באמצעות: קידוחי גלעין או ספירלה לקביעת תכונות הקרקע והתאמתן לדרישות מפרטים ו/או תקנים הנדסיים:
סקרים באמצעות קידוחי גלעין:
עבור כל סקר תינתן נקודה עד מקסימום 7 נקודות
סקרים באמצעות קידוחי ספיראלה:
עבור כל סקר תינתן נקודה עד מקסימום 7 נקודות


	
	השכלה
	גיאולוג ראשי 
	תואר שני בגיאולגיה גיאופיסיקה או מדעי כדור הארץ  - 3 נק'

	
	העסקה
	העסקת גיאולוג ראשי
	קיום יחסי עובד מעביד 3 נק'
פרילנסר (שיתוף פעולה עם המציע מעל 10 שנים)- 3 נק'



המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע עד מקסימום 15 נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית.
ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.
מדדי מחיר
מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז). 
עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המופרטות מטה. 
אופן חישוב הניקוד
[bookmark: show_isMarkivIchut_2] אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין. 
[bookmark: show_isMarkivMechir_2]אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא: 
ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים: 
[P] = 0.1*[P1] + 0.7*[P2] + 0.2*[P3]
כאשר:
[P1] – הצעת מחיר משוקללת עבור התארגנות מכונת קידוח. חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור (קבוצת רכיבים H) במשקל שלה כמוגדר בטופס הצעת המחיר, וסכימת כלל היחידות
[P2] – הצעת מחיר משוקללת עבור ביצוע עבודות קדיחה וכל השירותים הנלווים לכך, כמפורט בפרק "מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם", בנספח א'1 - "מפרט מקצועי". 
חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור (קבוצת רכיבים D) במשקל שלה כמוגדר בטופס הצעת המחיר, וסכימת כלל היחידות
[P3] – הצעת מחיר משוקללת עבור הכנת מדגמי בדיקה וביצוע בדיקות מעבדה וכל השירותים הנלווים לכך כמפורט בפרק "מפרט לביצוע בדיקות המעבדה", בנספח א'1 - "מפרט מקצועי".
חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור (קבוצת רכיבים T) במשקל שלה כמוגדר בטופס הצעת המחיר, וסכימת כלל היחידות

[bookmark: show_isRelativeComparison]לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן: 

הגדרות:
ציון המחיר של מציע i - 
הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - . 
הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 
הצעת המחיר המשוקללת הגבוהה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 

[bookmark: show_AmotMidaC]ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה: 
[bookmark: show_isLinear][bookmark: show_IsNotHumanResources_7]
[bookmark: _Hlk163490797] Gi=  30% x TQi+70% x PSi
הגדרות: 
ציונה המשוקלל של ההצעה i - 
ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –
ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – 



[bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc32477901][bookmark: _Toc43400596][bookmark: _Toc44931905][bookmark: _Toc44931992][bookmark: _Toc53331331][bookmark: _Toc173823721][bookmark: _Toc173825529]בחירת זוכה
[bookmark: _Toc43400597][bookmark: _Toc44931906][bookmark: _Toc44931993]דירוג ההצעות 
ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.
[bookmark: hidden_AmotMidaA_1][bookmark: show_IsNotHumanResources_1]לצורך בחירת זוכה אחד או יותר ,אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל קיבלו ציון זהה, יפעל המשרד לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:
יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.
[bookmark: show_isMarkivIchut_3][bookmark: show_isMarkivIchut_5]אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.  
אם עדיין אין הכרעה, יבצע המשרד הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המשרד.
[bookmark: _Toc43400598][bookmark: _Toc44931907][bookmark: _Toc44931994]בחירת זוכים 
[bookmark: show_numZohim][bookmark: _Ref383949155][bookmark: _Toc407797384][bookmark: numZohim_6]בתום ההליכים המתוארים לעיל, המשרד רשאי להכריז על אחד או יותר מהמציעים שהצעתם דורגה במקומות הגבוהים ביותר כזוכים במכרז ("זוכים"), בהתאם לדירוגם.המשרד יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור. אם בשלב זה נותרו פחות מ-2 מציעים במכרז, יוכל המשרד להכריז על כל אחד מהמציעים שנותרו כזוכה במכרז, או לחילופין לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש במקומו.
תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה
כתנאי לחתימת המשרד על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המשרד: 
אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.  
אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור 
הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי: 
התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן. 
התקשרות עם אגודה עותומאנית. 
זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור. 
[bookmark: show_IsBituach_1]להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' נספח ביטוח, נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.
על הזוכה להירשם כספק (ככל שאינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים"). 
אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המשרד, יוכל המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. 
[bookmark: _Toc43400601][bookmark: _Toc44931910][bookmark: _Toc44931997][bookmark: _Toc516503356]תחילת מתן השירותים
[bookmark: _Toc407797419]לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המשרד את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות"). 
[bookmark: show_expected_time_by_customer]על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המשרד. 

[bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc32477902][bookmark: _Toc43400602][bookmark: _Toc44931911][bookmark: _Toc44931998][bookmark: _Toc53331332][bookmark: _Toc173823722][bookmark: _Toc173825530]מופעים ומועדים במכרז
[bookmark: _Toc43400603][bookmark: _Toc44931912][bookmark: _Toc44931999][bookmark: _Toc516503358]מועדי המכרז
[bookmark: _Ref198632727]הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן: 
	נושא
	תאריך

	מפגש הסברה למכרז
	ב 25.08.2025  בשעה 14:00

	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
	ב 31.08.2025  בשעה 13:00

	[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_2]מועד תחילת הגשת הצעות
	ב 11.09.2025  בשעה 12:00

	מועד אחרון להגשת הצעות 
	ב ‏215.0910.2025  בשעה 14:00


הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המשרד בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
[bookmark: TenderDesc_11]כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 18/2025 – לשירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה ("דף המכרז").

מפגש הסברה למכרז
מפגש הסברה לדרישות המכרז ייערך ביום הנקוב לעיל בסעיף ‏7.1.1. המפגש ייערך באמצעות תוכנת זום.
מציע המעוניין להשתתף במפגש ההסברה יעביר בקשה להשתתפות לדוא"ל: mdavis@energy.gov.il. הבקשה תכלול פרטי התקשרות של המציע (חברה, איש קשר, תפקיד, טלפון נייד ודוא"ל). קישור לפגישה יישלח לפונים יום לפני המפגש  
במידה ויתעוררו שאלות במהלך מפגש ההסברה ניתן להגישן בכתב במסגרת הליך השאלות, והן ייענו בתשובות לכלל המציעים. מובהר כי דברים שייאמרו במהלך מפגש ההסברה לא יחייבו את המשרד, לא יהוו מצג כשלהוא, ולא יהיה בהם בכדי לסתור את מסמכי המכרז או את התשובות בהליך שאלות ובקשות להבהרות.
שאלות הבהרה בנוגע למכרז
בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל. 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_3][bookmark: show_micrazpumbi_1]שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין. 
המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.
1.1. מענה המזמין לשאלות ההבהרה
תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.
המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.
המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.
תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.
1.2. הגשת הצעות במכרז 
[bookmark: show_micrazpumbi_4]הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.  
[bookmark: show_Ismn_4]הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.
[bookmark: show_micrazpumbi_5]קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.
הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה"). 
פעולות במערכת ההזדהות - 
מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות. 
מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה. 
בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).
לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.
לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.
פעולות במערכת יהלום - 
במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. 
מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.
לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת בדף הבית של המכרזים באזור "הצעות שנשלחו".

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:
1.2.1.1.1. ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB. ניתן לעלות קבצים מהסוגים הבאים: jiff, pjpeg, pjp, tiff, tif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg. לא ניתן לעלות קבצים עם שמות זהים, מומלץ לתת לכל קובץ שם קצר בהתאם לתכולה שלו.
1.2.1.1.2. פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות. 
 על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא מבעוד מועד את המדריך להגשת הצעות בתיבה הדיגיטלית.
לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות הצ'אט האנושי. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.
זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו. 
על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.
1.3. ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז
כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש. 
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות

[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc32477903][bookmark: _Toc43400610][bookmark: _Toc44931919][bookmark: _Toc44932006][bookmark: _Toc53331333][bookmark: _Toc173823723][bookmark: _Toc173825531]כללי המכרז 
[bookmark: _Toc43400611][bookmark: _Toc44931920][bookmark: _Toc44932007]בדיקת ההצעות
המשרד יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמשרד בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המשרד.
לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המשרד לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים. 
המשרד, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המשרד. 
ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המשרד רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.
[bookmark: show_isMarkivIchut_7]לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המשרד שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המשרד, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המשרד עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המשרד יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.  
[bookmark: show_Ismn_3]בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המשרד את מעטפות הצעת המחיר.
[bookmark: show_ifSugmicrazIsHatzatmeher][bookmark: minTzionToBid]ציון איכות מזערי כתנאי לבדיקת הצעת המחיר –  יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר רק הצעות שציון האיכות שלהם גבוה מ-20.
רשאי המשרד, על פי שיקול דעתו, להעביר את ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל או לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש במקומו.

[bookmark: _Toc43400615][bookmark: _Toc44931924][bookmark: _Toc44932011]הצעה יחידה
ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:
להכריז על המציע שנותר כזוכה;
לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.
[bookmark: _Toc43400616][bookmark: _Toc44931925][bookmark: _Toc44932012]פסילת הצעות 
המשרד, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המשרד), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.
הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.
התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המשרד, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המשרד מצדיק את פסילתו.
מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.
 ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.
 תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.
[bookmark: _Toc43400617][bookmark: _Toc44931926][bookmark: _Toc44932013]מינוי נציג מטעם המציע
לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז. 
כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמשרד לנציג המציע תחייב את המציע.
[bookmark: _Toc53331334][bookmark: _Toc516503359][bookmark: _Toc43400618][bookmark: _Toc44931927][bookmark: _Toc44932014]תוקף הצעות 
[bookmark: _Toc53331335]תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המשרד רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז. 
[bookmark: _Toc53331336]מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.
ביטול או שינוי המכרז
המשרד רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו. 
שינויים כאמור יפורסמו בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.
ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המשרד לבטל את המכרז.
המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.
[bookmark: _Toc516503360][bookmark: _Toc43400620][bookmark: _Toc44931929][bookmark: _Toc44932016]הוצאות 
מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמשרד בגין עלויות אלו.
המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 
[bookmark: _Toc516503361][bookmark: _Toc43400621][bookmark: _Toc44931930][bookmark: _Toc44932017]סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המשרד.
[bookmark: _Toc516503362][bookmark: _Toc43400622][bookmark: _Toc44931931][bookmark: _Toc44932018]סודיות ההצעה וזכות העיון
בכפוף לחובות המשרד על פי דין, המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המשרד או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד. 
יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. אף על פי כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז. 
אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המשרד.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי. 
מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.
בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין. 
במקרה בו ועדת המכרזים של המשרד תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המשרד יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל. 
מיצוי הליכים מול הוועדה
ככל שלאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון. 
במהלך בירור טענות מציע במכרז, ככל שישנן, המשרד לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
ככל שלאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה. 


[bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc32477904][bookmark: _Toc43400623][bookmark: _Toc44931932][bookmark: _Toc44932019][bookmark: _Toc44932668][bookmark: _Toc53331337][bookmark: _Toc173823724][bookmark: _Toc173825532]פרק ב' – חוברת ההצעה
1. [bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc32477905][bookmark: _Toc43400624][bookmark: _Toc44931933][bookmark: _Toc44932020][bookmark: _Toc53331338][bookmark: _Toc173823725][bookmark: _Toc173825533]הגשת הצעה במכרז
[bookmark: _Toc43400625][bookmark: _Toc44931934][bookmark: _Toc44932021]כללים למילוי חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc53331339]פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.
[bookmark: _Toc53331340]יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.
[bookmark: _Toc53331341]בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז. 
[bookmark: _Toc53331342]ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.
[bookmark: _Toc53331343]חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
[bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc32477906][bookmark: _Toc43400627][bookmark: _Toc44931936][bookmark: _Toc44932023][bookmark: _Toc53331344][bookmark: _Toc173823726][bookmark: _Toc173825534][bookmark: _Toc516503366]פרטי המציע
	שם המציע 
	

	סוג מציע 
(תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו')
	

	תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי)
	

	מספר מזהה (לדוג' ח"פ)
	

	איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז
	שם:

	
	כתובת:

	
	טלפון:

	
	דוא"ל:





[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc173823727][bookmark: _Toc173825535][bookmark: _Toc32477907][bookmark: _Toc43400628][bookmark: _Toc44931937][bookmark: _Toc44932024][bookmark: _Toc53331345]הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז
[bookmark: _Toc53331346]בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז. 
[bookmark: _Toc42501732][bookmark: _Toc42589790][bookmark: _Toc42589883][bookmark: _Toc43197220][bookmark: _Toc44931938][bookmark: _Toc44932025][bookmark: _Toc49766700][bookmark: _Toc49766789][bookmark: _Toc53330152][bookmark: _Toc42501733][bookmark: _Toc42589791][bookmark: _Toc42589884][bookmark: _Toc43197221][bookmark: _Toc44931939][bookmark: _Toc44932026][bookmark: _Toc49766701][bookmark: _Toc49766790][bookmark: _Toc53330153][bookmark: _Toc43400629][bookmark: _Toc44931940][bookmark: _Toc44932027][bookmark: _Toc53331347][bookmark: _Toc53331348]הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים: 
המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:
מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –
המציע רשום בישראל כדין.
[bookmark: html_registration_proof_preview]לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק:


 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים – 
ניהול פנקסים – המציע – 
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.
מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
[bookmark: nispach3_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.
היעדר הרשעות – 
[bookmark: hidden_SmiraOrNikayon]המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.
[bookmark: nispach4_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 
במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים. 
המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.
המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, ככל שישנם –
המשרד יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, ככל שעמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

[bookmark: _Toc43400630][bookmark: _Toc44931941][bookmark: _Toc44932028][bookmark: _Toc53331349][bookmark: show_professionalConditions_2][bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc32477909][bookmark: _Toc43400632][bookmark: _Toc44931943][bookmark: _Toc44932030][bookmark: _Toc53331351][bookmark: _Toc173823729][bookmark: _Toc173825537]הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:
עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.
המציע יצרף את המסמכים הבאים:
תצהירים חתומים בנספחים ו',  ז'
[bookmark: _Ref204677540]עבור המציע, הגיאולוג הראשי וגיאולוג האתר בנפרד יש לצרף רשימה מסודרת בטבלה של פרויקטים/עבודות קודמות וניסיון רלוונטי בצירוף תיאור העבודה, מועד ביצועה, רשימת ממליצים ואנשי קשר של גורמים ולקוחות עבורם בוצעו עבודות בצירוף פירוט דרכי ההתקשרות עמם, כמפורט להלן:
	נושא/ תיאור העבודה שבוצעה
	תקופת/
שנת ביצוע העבודה
	גיאולוג ראשי
	שם הלקוח
	היקף העבודה 
	שם איש קשר
	טלפון + טלפון נייד של איש הקשר

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



מובהר כי רשימת הפרויקטים/העבודות תשמש בסיס גם לדירוג איכות ההצעות בחלק הבא. חוסר בשלמות מידע או נתונים ברשימה לפרויקט או לעבודה כלשהי, ייתכן ויביא לפסילת ההצעה
יובהר, כי המשרד רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע"י איש הצוות הרלוונטי.
במידת האפשר, ולצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ובדרישות הנוספות, יש לצרף דוגמאות לעבודות רלוונטיות בעלות מאפיינים דומים לשירותים המבוקשים במכרז זה
ביחס לגיאולוג הראשי וגיאולוג האתר, יצרף המציע גם את המסמכים הבאים: 
קורות חיים;
תעודות המעידות על השכלה; בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילת תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך. הצעה שתתקבל ללא אישור שקילה או שאישור שקילה נמצא בהליכי הנפקה במשרד החינוך, תיפסל
אסמכתאות מתאימות המעידות על ניסיון רלוונטי וותק;
ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות או האם ההשכלה רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה, נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
במידת האפשר, ולצורך הוכחת עמידת אנשי הצוות בתנאי הסף ובדרישות הנוספות, יש לצרף דוגמאות לעבודות רלוונטיות שבוצעו על ידי חברי הצוות.
[bookmark: _Ref204678519]על המציע לצרף להצעתו את כל ההסכמים שכרת עם אנשי הצוות המוצעים על ידו (הגיאולוג הראשי וגיאולוג האתר) אשר אינם עובדיו הקבועים של המציע, לצורך מתן השירותים. הסכמי ההתקשרות כאמור יכללו לפחות את הפרטים הבאים:
משך ההסכם- יתייחס לכל תקופת ההסכם נשוא המכרז.
הגדרת העבודה בהסכם- על פי המפורט במכרז זה.
[bookmark: _Ref204678526]באשר לאיש צוות מוצע, שהינו עובד קבוע ובלעדי של המציע, אין צורך להגיש הסכם התקשרות כאמור, אולם יש לציין בהצעה, בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים, כי אותו איש צוות מועסק באופן קבוע ובלעדי על ידי המציע.
[bookmark: _Ref204678528]מובהר, כי המשרד יהיה רשאי לדרוש ממציע להגיש לו הסכם מתוקן עם אנשי הצוות המוצעים, וזאת במקרה שהמשרד יהיה סבור כי ההסכם שהוגש במסגרת ההצעה אינו מספק.


[bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc32477908][bookmark: _Toc43400631][bookmark: _Toc44931942][bookmark: _Toc44932029][bookmark: _Toc53331350][bookmark: _Toc173823728][bookmark: _Toc173825536][bookmark: show_isMarkivIchut_4]איכות ההצעה
לצורך הערכת איכות ההצעה, שאופן חישובו מפורט לעיל בפרק א' למסמכי המכרז, יעשה שימוש ב:
טבלאות הניסיון שהוגשו כמפורט בסעיף ‏3.3.2.2 לעיל. 
תעודות ההשכלה שהוגשו לעיל
הצהרות לגבי העסקה של עובד קבוע ובלעדי של המציע או לחילופין הסכמי העסקה כמפורט לעיל בסעיפים ‏3.3.2.7, ‏3.3.2.8, ‏3.3.2.9
התחייבויות נוספות של המציע
כשירות להתמודדות במכרז
[bookmark: _Toc53331352]המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המשרד ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.
[bookmark: _Toc53331354]המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
[bookmark: _Toc53331355]אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
[bookmark: _Toc53331356]אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.
המציע מתחייב לעדכן בכתב את המשרד, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.
ככל שהמציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.
אי תיאום הצעות מכרז 
[bookmark: _Toc53331357]הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331358]פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה. 
[bookmark: _Toc53331359]המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331360]המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
[bookmark: _Toc53331361]המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
[bookmark: _Toc53331362]הצעה זו מוגשת בתום לב.
עצמאות המציע
[bookmark: _Toc53331363]המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.
[bookmark: _Toc53331364]גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז. 
[bookmark: _Toc53331365]המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.
[bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc173823730][bookmark: _Toc173825538][bookmark: _Toc43400633][bookmark: _Toc44931944][bookmark: _Toc44932031][bookmark: _Toc53331366]בקשות 
הגשת בקשות במסגרת ההצעה
במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.
מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים. 
[bookmark: _Toc42501739][bookmark: _Toc42589797][bookmark: _Toc42589890][bookmark: _Toc43197227][bookmark: _Toc44931945][bookmark: _Toc44932032][bookmark: _Toc49766707][bookmark: _Toc49766796][bookmark: _Toc53330159]עסק בשליטת אישה
[bookmark: _Toc53331367]מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .
המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה. 
עידוד משרתי מילואים
מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים". 

[bookmark: hidden_AmotMidaA_3][bookmark: hidden_TovinAndMehir]הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת 
במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמשרד בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.
ככל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.
החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המשרד.
[bookmark: _Toc43400634][bookmark: _Toc44931946][bookmark: _Toc44932033][bookmark: _Toc53331370]בקשה לחיסיון 
בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):  
	[bookmark: _Toc43400635][bookmark: _Toc44931947][bookmark: _Toc44932034]מספר עמוד/סעיף
	[bookmark: _Toc43400636][bookmark: _Toc44931948][bookmark: _Toc44932035]נושא הסעיף
	[bookmark: _Toc43400637][bookmark: _Toc44931949][bookmark: _Toc44932036]נימוק למניעת החשיפה

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 


אישור והתחייבות
בחתימתנו אנו מאשרים כי: 
1. קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
2. כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו. 
3. הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.


__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה


[bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc32477911][bookmark: _Toc43400638][bookmark: _Toc44931950][bookmark: _Toc44932037][bookmark: _Toc53331371][bookmark: _Toc173823731][bookmark: _Toc173825539]רשימת נספחים 
	מס' נספח
	שם נספח
	תיאור נספח

	[bookmark: nispach1_2]נספח 1
	הצעת מחיר
	טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח.

	[bookmark: show_nispach3_1][bookmark: nispach3_2]נספח 2
	אישור "פקיד מורשה"
	על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו.
לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:
https://www.misim.gov.il/gmishurim/frminputmekabel.aspx?cur=0

	[bookmark: nispach4_2]נספח 3
	תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
	על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. 


[bookmark: _Toc504992922][bookmark: _Toc401778846]
[bookmark: _Toc44931951][bookmark: _Toc44932038][bookmark: _Toc53331372][bookmark: show_nispach1_2][bookmark: TenderDesc_4]נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 18/2025-שירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה
[bookmark: show_Ismn_2]
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_1]טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

[bookmark: html_pricingRulesGeneral]כללי
1. על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.
2. מובהר, כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המשרד.
הצעת המחיר
1. ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.
2. יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".
[bookmark: tbl_nispach1]
[bookmark: html_paymentsPreview]
[bookmark: html_HumanResourcesPricingPreview]
[bookmark: show_IsNotHumanResources_5]הצעת המחיר לביצוע העבודה

	רכיב העבודה
	תיאור העבודה
	מחיר יחידה
	משקל בחישוב הציון

	[H1]
	הצעת מחיר עבור הובלה והתארגנות באזור הגיאוגרפי שבין קו רוחב 760,000 בצפון לקו רוחב 550,000 בדרום.
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	40%

	[H2]
	הצעת מחיר עבור הובלה והתארגנות באזור הגיאוגרפי שמצפון לקו רוחב 760,000 או מדרום לקו רוחב 550,000 בדרום.
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	50%

	[H3]
	הצעת המחיר לתיאום מול עבור  כל תיאוגופים התשתיות והגופים הרלוונטיים  כוללמול רשות העתיקות
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	10%

	
	
	
	

	[D1]
	הצעת מחיר עבור קדיחת 1 מטר קידוח סקר, מסוג גלעין, עד עומק 50 מטר, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי וכל השירותים הנלווים לכך, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם".
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	50%

	[D2]
	הצעת מחיר עבור קדיחת 1 מטר קידוח סקר , מסוג גלעין, מעומק 50 מטר עד 100 מטר, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי וכל השירותים הנלווים לכך, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם".
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	20%

	[D3]
	הצעת מחיר קדיחת 1 מטר קידוח סקר מסוג ספירלה, עד עומק 40 מטר, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי וכל השירותים הנלווים לכך, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם".
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	25%20%

	[D4]
	הצעת מחיר עבור יום עבודה של מחפרון JCB או שוו"ע לצורך הכשרת דרך גישה לקידוח, חפירת תעלות סקר עד עומק 4 מטר, סתימת בורות וכל השירותים הנלווים לכך.
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	5%

	[D5]
	הצעת מחיר עבור העברה בין קידוחים – עד 350 מטר קו אווירי
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	5%

	
	
	
	

	[T1]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: בדיקת צפיפות ממשית, לפי ת"י 1865 חלק 2 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגטים".
	
_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	20%

	[T2]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: בדיקת ספיגות, לפי ת"י 1865 חלק 2 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגטים".
	
_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	20%

	[T3]
	הצעת המחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: שחיקה, לפי שיטת לוס אנג'לס, דירוג B (מקס'), לפי ת"י 1865 חלק 2 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים".
הצעת המחיר תכלול עלות גריסתו בהתאם לדרישות התקן.
	
_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	6%

	[T4]
	הצעת המחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: גריסות בריטית, לפי ת"י 1865 חלק 2 "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים". הצעת המחיר תכלול עלות גריסתו בהתאם לדרישות התקן.
	
_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	6%

	[T5]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: קביעת דירוג אגרגטים גסים ודקים ע"י ניפוי, חישוב גודל גרגר מקסימאלי וספרת גרגר, לפי ת"י 1865 חלק 2 -"שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים"
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	20%

	[T6]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: שווה ערך חול, לפי ת"י 1865 חלק 3 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה:
בדיקות של קרקע ואגרגאטים"
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	4%

	[T7]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: תכולת אבק, לפי ת"י 1865 חלק 2 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים".
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	4%

	[T8]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: תכולת בולי חרסית, לפי ת"י 1865 חלק 2 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים".
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	2%

	[T9]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקת מעבדה אחת מסוג: תכולת לכלוכת אורגנית, לפי ASTM C 40-1992 
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	1%

	[T10]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקה אחת מסוג: גבולות סומך, לפי נוהל 13.105
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	4%

	[T11]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקה אחת מסוג: בדיקת הידרומטר, לפי D7928 ASTM 
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	2%

	[T12]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקה אחת מסוג: מערכת מת"ק מעבדתי מקוצר, לפי ת"י 1865 חלק 3 - "שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של קרקע ואגרגאטים"
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	5%

	[T13]
	הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקה אחת מסוג: בדיקת מתילן כחול, לפי ת"י 6584 - "בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים – הערכה של חלקיקים דקים באגרגאט ("דקים") – בדיקת מתילן כחול 
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	4%

	[T14]
	הצעת מחיר עבור התארגנות ונטילת מדגמים ישירות מאתר (עד 30 ק"ג למדגם  ועד סה"כ 120 ק"ג להובלה), בהתאם לדרישת המשרד. העבודה כוללת התארגנות עם הציוד התקני לדיגום, נסיעה לאתר, נטילת המדגמים ומסירתן למעבדה. במקרה והאתר נמצא מצפון לקו רוחב 760,000 או מדרום לקו רוחב 550,000 בדרום יוספו 20% למחיר הנקוב בהצעה
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	1%

	[T15]
	הצעת מחיר עבור איסוף מדגמים ממשרד האנרגיה והתשתיות. עד מקסימום 50 ק"ג סה"כ עבור כל איסוף. 
	_______ ₪,  בתוספת מע"מ.
	1%



המציע מתחייב כי:
1. לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.
2. מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.
3. המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי. יובהר, כי כל התנאה או הסתייגות על האמור בנספח זה, ככל ותעשה חרף האמור , לא תזכה להכרה מצד המשרד ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.


     -----------------------        				  ---------------------------
           חותמת המציע                         			                תאריך
  וחתימת מורשה חתימה של המציע


[bookmark: nispach4_3]נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[bookmark: TenderDesc_5]הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז שירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה, מספר 18/2025 עבור משרד האנרגיה והתשתיות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):
[bookmark: TenderDesc_9]המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז שירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה, מספר 18/2025.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
____________________	      ________________	 _________________   
    	תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת                      
       
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________	          ___________________	              ___________________
[bookmark: _Toc32477912][bookmark: _Toc43400639][bookmark: _Toc44931957][bookmark: _Toc44932044][bookmark: _Toc44932669][bookmark: _Toc53331378]            תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת
[bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc173823732][bookmark: _Toc173825541]פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה
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	נספח א'1

	תכולה ומפרט מקצועי



1. רקע
משרד האנרגיה והתשתיות, באמצעות מינהל אוצרות טבע מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ביצוע בחינה גיאולוגית של איכות חומר גלם והתאמתו למשק הבניה, הסלילה והתעשייה (להלן: "השירותים"). 
השירותים המבוקשים נחוצים לצורך הפעילות השוטפת של המשרד, במגוון תחומים, דוגמת: חוות דעת גיאולוגיות לצורכי אכיפה, חוות דעת גיאולוגיות לאפשרויות ניצול מוקדם של  חומרי גלם לפני פיתוח, פילוח עתודות במחצבות לפי איכויות.
שירותים אלו, בין היתר, כוללים: ניהול ותיאום סקר, התקשרות עם חברות קדיחה ומעבדות מוסמכות, פיקוח גיאולוגי על עבודות קדיחה, ביצוע בדיקות מעבדה, דיגום לרבות דיגום מערומים קיימים של חומר גלם, הכנת לוג קידוח, הכנת דוחו"ת מעבדה, וכל השירותים הנלווים לכך. 
השירותים יוזמנו מעת לעת ע"י המשרד כנגד הזמנת עבודה בהתאם לצרכיו ולא יהיו מוגבלים לאזור מסוים במדינת ישראל.
הפניה לזוכים וחלוקת העבודה ביניהם תיקבע ע"י המשרד ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ולפי המפורט במכרז זה.
הזוכה שקיבל הזמנת עבודה יהיה אחראי למתן השירותים כמפורט במפרט זה.

1. תיאור העבודה המבוקשת
מפורטים להלן שני סוגי הזמנה לפניה לקבלת שירותים מאחד הזוכים במכרז (להלן: " הזוכה"):
הזמנה 1 –  פנייה למתן שירותים הכוללים עבודות קדיחה, ביצוע בדיקות מעבדה והגשת תוצרים וכלל השירותים הנלווים. בטבלה שלהלן מפורטים השירותים והדרישות מהזוכה לפי שלבי ביצוע:
	משך זמן ביצוע ממועד הפניה לקבלת השירותים
	דרישה
	שלב ביצוע

	שבועיים
	קיום סיור משותף לאזור הסקר בהשתתפות נציג המשרד והגיאולוג הראשי מטעם הזוכה. מטרת הסיור, בין היתר, היכרות לתנאי השטח, קביעת מיקום הקידוחים הסופי, בדיקות המעבדה הנחוצות וכלל השירותים המבוקשים. ככלל, הקידוחים ימוקמו אך ורק על דרכים קיימות ונגישות. יחד עם זאת במקרים מיוחדים וקיצוניים היה והקידוחים, אינם נמצאים במקומות נגישים למכונת הקידוח והציוד הנלווה אליה, יכשיר הזוכה דרכי גישה לצורך עבודתו. את תוואי וסוג הדרכים יתאם מול המשרד ויקבל לכך את אישורו בכתב. הכנת דרכי גישה תהיה לפי הנחית המשרד. התשלום על ביצוע הכשרת דרכי גישה יהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה במכרז, לציוד מכני הנדסי מסוג מחפרון JCB או ציוד דומה הדרוש לביצוע העבודה וישולם על פי מס' ימי העבודה. אומדן ואישור להיקף העבודה יתואם מראש עם המשרד ויאושר בסיום הכשרת הדרך על ידו.

	1

	4 שבועות
	הצגת תיאום ביצוע הקידוחים מול גופי התשתית השונים (תת קרקעיים ועל קרקעיים), כגון: מקורות, חשמל, בזק, נתג"ז, וכו'.  
הצגת פרטי חברת הקדיחה ועמידתה בתנאי המכרז.
הצגת פרטי המעבדה המוסמכת בה יבוצעו בדיקות המעבדה. 
הודעה בדבר גיאולוג האתר שילווה את עבודות הקדיחה. 
הודעה על מועד התחלת עבודה.
	2

	6 שבועות
	1. התחלת עבודות קדיחה, כמפורט בפרק "מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם" שבנספח זה. העבודה באתר תבוצע ברצף, באופן יומיומי (מלבד שישי, שבת וחגים) ללא הפסקה עד לסיום העבודות.  
2. התחלת ביצוע בדיקות מעבדה במקביל לעבודות הקדיחה, כמפורט בפרק "מפרט בדיקות המעבדה" שבנספח א'1.
	3

	21 שבועות
	1. הגשת פירוט ממצאים - לוגים, תמונות, תוצאות מעבדה וכו', כמפורט בפרק "מבנה ותכולת התוצרים" שבנספח זה.
2.  במקרה והמשרד העלה הערות או בקשות לתיקונים על התוצרים שהתקבלו, הזוכה יעביר למשרד את התוצרים המתוקנים תוך שבוע ממועד קבלת ההערות. היה ולאחר התיקונים יראה המשרד לנכון להוסיף הערות חדשות או ימצא כי הערותיו הקודמות לא מולאו, יוחזר התוצרים לקבלן לצורך תיקון נוסף. הזוכה יבצע את ההנחיות שיקבל תוך שבוע, לכל היותר, ובהתאם ללו"ז שיקבע המשרד. 
3. התוצרים הסופיים המאושרים יועברו בדואר אלקטרוני למשרד בפורמט PDF. לוגים יועברו בפורמט דיגיטלי של תוכנת הלוגים וגם בפורמטים מקובלים, דוגמת:  *.AGS או *.DIGGS.
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הזמנה 2 - פנייה למתן שירותים גיאולוגיים לאיסוף מדגמים, ביצוע בדיקות מעבדה והכנת דוח מעבדה וכלל השירותים הנלווים. בטבלה שלהלן מפורטים השירותים והדרישות מהזוכה לפי שלבי ביצוע:
	משך זמן ביצוע ממועד הפניה לקבלת השירותים
	דרישה
	שלב ביצוע

	1 שבוע
	נטילת דוגמאות מאתר מסוים בהתאם לדרישת המשרד, או לחילופין איסוף מדגמי בדיקה שנדגמו ע"י גיאולוגים מטעם המשרד לצורך ביצוע בדיקות מעבדה. מקום איסוף הדגימות, הינו: משרד האנרגיה והתשתיות, רח' בנק ישראל 7, ירושלים. או בכל מקום אחר שיתואם בין המשרד לקבלן.
הצגת פרטי המעבדה המוסמכת בה יבוצעו בדיקות המעבדה. אין מניעה כי מדגמי הבדיקה ייאספו ישירות ע"י המעבדה המוסמכת שתבצע את הבדיקות.    
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	2 שבועות
	התחלת ביצוע בדיקות מעבדה, כמפורט בפרק  "מפרט בדיקות המעבדה" שבנספח זה. 
הגשת פירוט הממצאים, כמפורט בפרק "מבנה ותכולת התוצרים" שבנספח זה.
במקרה והמשרד העלה הערות או בקשות לתיקונים על התוצרים שהתקבלו, הזוכה יעביר למשרד את התוצרים המתוקנים תוך שבוע ממועד קבלת ההערות. היה ולאחר התיקונים יראה המשרד לנכון להוסיף הערות חדשות או ימצא כי הערותיו הקודמות לא מולאו, יוחזרו התוצרים לקבלן לצורך תיקון נוסף. הזוכה יבצע את ההנחיות שיקבל תוך שבוע, לכל היותר, ובהתאם ללו"ז שיקבע המשרד. 
התוצרים הסופיים המאושרים יועברו בדואר אלקטרוני למשרד בפורמט PDF. 
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1. סטייה מלוח הזמנים להתחלת העבודות
במקרה ובו תהיה סטייה של חודש בלוח הזמנים לתחילת ביצוע עבודות הקדיחה, תבוטל ההזמנה והזוכה יחוייב בתשלום של 10% מערך הזמנת העבודה. 
למרות זאת, למשרד שמורה הזכות לא לבטל את ההזמנה, במקרה ובה נראה שהזוכה פועל בשקידה כדי להתחיל את העבודות בהקדם האפשרי.



1. מבנה ותכולת התוצרים
עם סיום עבודות הקדיחה ו/או המעבדה על הזוכה להגיש דו"ח/תוצרים ע"פ המבנה הבא:
תוצרי עבודות קדיחה ומעבדה 
טבלה הכוללת את מיקום הקידוחים (as-made) ברשת ישראל החדשה ואת עומקם הסופי.
 לוג לכל קידוח שיוכן בעזרת תוכנות ייעודיות ויכלול:
בראש הלוג: שם/מספר קידוח, שם פרויקט, תאריך ביצוע, מיקום ועומק הקדיחה, גובה טופוגרפי של ראש ובסיס קידוח, שיטת קדיחה, שם גיאולוג אתר, שם חברת קדיחה, מפלס מי-תהום, סוג מכונת קידוח.
לאורך הלוג: תיאור ליתולוגי במלל וגרפית, מיקום מדגמי הבדיקה, והשתנות תוצאות בדיקות המעבדה כתלות בעומק, גיל חבורה, תצורה, עובי יחידה, ובתווך סלעי ערכים של RQD ו- TCR
ציון אירועים מיוחדים במהלך הקדיחה כגון חללים (נפילות מקדח), עליית מי תהום, איבוד נוזלי קידוח, החלפת ציוד קדיחה ועוד.
 נספח צילומי ארגזי גלעין, שקיות וקופסאות מדגמים (ברזולוציה גבוהה)
 תעודות מקוריות של בדיקות המדגמים במעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות. התעודות יכללו: התעודות יכללו לכל מדגם: מספר/מזהה המדגם, מיקום ותאריך הדיגום, שם פרויקט
תוצרי עבודות מעבדה 
טבלה מסכמת לכלל תוצאות בדיקות המעבדה לכלל מדגמי הבדיקה
 תעודות מקוריות של בדיקות המדגמים במעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות. התעודות יכללו לכל מדגם: מספר/מזהה המדגם, מיקום ותאריך הדיגום, שם פרויקט
1. מועדי תשלום
במועד אישור התוצרים שהוגשו, ישולם לזוכה תשלום בגובה 100% מסך עלות ביצוע העבודה הרלוונטית, על פי הצעת המחיר של הזוכה ובכפוף לביצוע בפועל.
למען הסר ספק, יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המשרד שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה ולאחר אישור החשבונית ע"י המשרד, כמפורט בתנאי ההסכם המפורט בפרק ד' ("הסכם ההתקשרות").



1. מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואיפיונם 
כאמור, במכרז זה המשרד יכול להזמין שני סוגי עבודה הנבדלים מבחינת המפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם
מיקום הקידוחים ועומקם 
בכל פניה לזוכה לביצוע שירותים, יספק המשרד תכנית קידוחים מבוקשת הכוללת: פירוט תצורת המטרה, רשימת הקידוחים, מיקומם ועומקם.מובהר, כי המשרד בלבד רשאי לאשר שינוי מיקום הקידוחים ו/או ביטול  קידוחים מתוכננים כלשהם, בהתאם לשיקול דעתו של המשרד.
לאחר הוצאת תכנית הקידוחים, יערך סיור משותף בשטח הכולל נציג המשרד, והגיאולוג הראשי מטעם הזוכה. במידת הצורך יעודכן מיקום קידוחים על פי הממצאים בשטח, המצאות מכשולים/תשתיות או בשל קשיי גישה.
תיאום תשתיות – התיאום יהיה באחריותו וחשבונו של הזוכה.
למרות זאת, במקרה והמשרד ידרוש תיאום עם רשות העתיקות, יבצע הזוכה את התיאום דרך אתר "המערכת תיאום תשתיות לאומית". במקרה של דרישה לימי פיקוח מצד רשות העתיקות, הזוכה ישופה כנגד הצגת חשבוניות בסיום העבודה.
תיאום מול רמ"י יהיה באחריות המשרד.
מובהר בזאת כי המשרד רשאי לדרוש ביצוע קידוחים נוספים, מעבר לקידוחים המתוכננים. מיקום הקידוחים הנוספים יתואם מול הקבלן במהלך הקדיחה. 
במידה וקידוח מסוים חדר את בסיס תצורות המטרה, לעומק של 3 מטר טרם הגעה לעומק המתוכנן, יש לעצור את הקדיחה וליידע על כך את המשרד במידית. אם המשרד יאשר בכתב את המשך הקדיחה, הקדיחה תמשיך כסדרה בהתאם להנחיות המשרד.
אם יתברר במהלך קדיחה של קידוח מסוים טרם הגעה לעומק המתוכנן, כי המסלע הינו מסלע נחות, מרוסק או אינו מתאים למופע הגיאולוגי הצפוי, יש לעצור את הקדיחה וליידע את המשרד בממצאים. הקבלן יוכל להמשיך את הקדיחה אך ורק לאחר קבלת אישור המשרד.  
בסיום פעולת הקדיחה של כל קידוח, יצור קשר הגיאולוג עם המשרד וידווח על הממצאים העיקריים טרם נטישת הקידוח. ככל שהמשרד ימצא לנכון לאשר העמקה נוספת מעבר לעומק המתוכנן, הקבלן יתבקש להעמיק את הקידוח בהתאם.
מובהר בזאת כי הקבלן לא יחל בביצוע העמקה לקידוח כלשהו אם לא נתקבלה על כך הודעה בכתב מהמשרד.
מובהר בזאת כי התשלום בגין עבודות הקדיחה הן של הקידוחים המתוכננים, הן של הקידוחים הנוספים (ככל שיאושרו), הן של העמקת קידוחים מתוכננים והן של הקידוחים שמהלך קדיחתם הופסק טרם הגעה לעומק הסופי, הינו בכפוף לביצוע בפועל ובהתאם להצעת המחיר של הקבלן עבור קדיחת 1 מטר קידוח סקר מסוג גלעין, דגימת מדגם בדיקה, אפיונו הגיאולוגי, כמפורט ב"מפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי בדיקה ואפיונם"
מעבר בין קידוחים שהמרחק ביניהם לא עולה על 2 ק"מעולה על 350 מטר (קו אווירי) לא תשולם עבורו העברה והתארגנות (רכיב H1 בהצעת המחיר).

קידוחים בסלע
המסלע וחומר הגלם העיקרי הצפוי בקידוחים - חומר הגלם העיקרי הצפוי בקידוחים הינו, על פי רוב, סלעי וסוגו תלוי באזור הקדיחה ועשוי לכלול שילוב של מספר סוגי מסלע/קרקע דוגמת: אדמה, חוואר, סלע נארי, קרטון, גיר, דולומיט, בזלת, גרניט, חלוקי גיר, חלוקי צור, חיזרה, כורכר ואבן חול.
שיטת הקדיחה
הקדיחה יבוצע בעזרת מכונת קידוח להוצאת גלעיני סלע (Wireline/Conventional), עם קירור מים או אויר. 
מדגמי גלעין יהיו בקוטר של 76 מ"מ לפחות. 
מובהר ומודגש כי ההתארגנות והעברה לכל קידוח, הובלת מכונות הקדיחה וכלל הציוד הנלווה, הבאת עובדים והציוד המתאים, כולל מים הם באחריות הזוכה וכלולות בהצעת המחיר.
עומק קדיחה מקסימלי של 150 מ' בסלע –  על הזוכה חלה האחריות לוודא כי ציוד הקדיחה שברשות חברת הקדיחה מאפשר קידוח לפחות עד לעומק זה
תחילת וסיום כל קידוח ייקבע על ידי גיאולוג האתר. עם תום הקידוח הוא יסומן על ידי הקודח בסימון זמני וייאטם, ומיקומו הסופי יימדד ע"י גיאולוג האתר באמצעות GPS. 
תיעוד עומק המדגמים ואפיונם
גיאולוג האתר יתעד את עומק הקדיחה, קצב הקדיחה ומהירות הירידה בעומק. הקודח ידווח לגיאולוג האתר על העומקים ועל קצבי הקדיחה ועל כל שינוי בתגובת מכונת הקדיחה לחומר הנקדח.
גיאולוג האתר יאפיין את גלעיני הקידוח חזותית ויתאר את הופעתם, הרכבם, צבעם, סוגם, איכותם, דרגת הסידוק, הקושי, הצפיפות, הופעת הנקבוביות וחללים קרסטיים, וכו'. גיאולוג האתר יסתייע בכלי עזר כדוגמת חומצת HCL.   
השבה (Recovery) - המטרה היא הוצאת גלעין שלם, במצב טבעי, בשיעור השבה של 100% להשגת מטרה זו על הזוכה להתאים את עומק הירידות כדלקמן: 
היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-90%, עומק הירידה לגלעין הבא לא יעלה על 5.1 מ'.
היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-75%, עומק הירידה לגלעין הבא לא יעלה על 1 מ'.
היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-50%, עומק הירידה לגלעין הבא לא יעלה על 5.0 מ'.
היה ואחוז ההשבה יהיה פחות מ-90% כתוצאה מסיבה שאינה גיאולוגית 
(בהתאם  לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד), ישולם לקבלן רק שליש ממחיר הוצאת הגלעין.
יומן הקידוח ישמר אצל הזוכה ויוצג למשרד ככל שיהיה צורך בכך

אחסון והובלת המדגמים
הדגימות, הסימון, האחסון, הטיפול וההובלה של המדגמים למיניהם יבוצעו בהתאם לתקן רלוונטי של ASTM ו/או לתקן הבריטי 5930.
הזוכה יספק את חומרי האריזה הנדרשים בהתאם לסוגי הדגימות והמדגמים.
המדגמים הינם באחריותו הבלעדית של הזוכה ובמקרה של אובדן או נזק לאי אילו מהמדגמים, באחריות הזוכה לבצע קידוחים חדשים על חשבונו.
גלעינים יוצאו בזהירות משפורפרות הקדיחה, ינוקו בהיקפם מכל נוזל ולכלוך ויאוחסנו בארגזים שלמים, המכילים מחיצות אורכיות מתאימות וקוביות מותאמות למניעת תזוזת הגלעינים. הארגזים יהיו חזקים דיים עם מכסה על צירים וווי סגירה הכל כדי להגן כראוי ולשביעות רצון המשרד על הגלעינים מפני טלטולי דרך ופגיעות אחרות. פרטי הירידה ירשמו על הקוביות המפרידות. המדגמים יונחו לפי סדר הוצאתם כאשר החלק העליון של המדגם יונח בצידו השמאלי של המדור שליד צירי המכסה. עם מילוי המדור הראשון יוכל במילוי המדור הסמוך לימין עד מילוי הארגז. העומק הסופי של כל ירידה יצוין על מחיצת עץ/פלסטיק שתונח ליד קצהו התחתון של הגלעין. כמו כן יצוינו על המחיצה אם היו איבודי מים. לא יתקבלו גלעינים שאינן מאוחסנים בארגזים מתאימים.
המדגמים יועברו מהאתר, ע"י הזוכה, בתדירות שלא תפחת מאחת ליומיים למעבדה מוסמכת או למקום אחר אליו יורה המשרד. מדגמים יאוחסנו במעבדה עד 3 שנים, על חשבון הזוכה.
בתום 3 שנים יידע המציע את המשרד בדבר סיום תקופת האחסנה. למען הסר ספק הארגזים עם הגלעינים לא יושמדו כל עוד לא נתקבל אישור בכתב מטעם המשרד לכך.
קידוחים בחרסית, חול, חומר ואדי – ספירלה
המסלע וחומר הגלם העיקרי הצפוי בקידוחים
חומר הגלם העיקרי הצפוי בקידוחים הינו, על פי רוב, קרקע/סלע רך וסוגו תלוי באזור הקדיחה ועשוי להיות שילוב של מספר סוגים כדוגמת: אדמה, חרסית, חוואר, חלוקי גיר, חלוקי צור, חול.
שיטת הקדיחה
הקדיחה תבוצע באמצעות ספירלה בקוטר 6 אינץ לפחות
כל קידוח יתבצע ביבש, ללא שימוש במים, או כל חומר נוזלי אחר, למעט שימוש במים ללא סירקולציה, לצורך ייצוב של דפנות הקידוח, וזאת באישור ובתיעוד גיאולוג האתר תוך ציון ביומן שדה.
במקרה הצורך יש להשתמש בצינור מגן להגנה מפני התמוטטויות. 
במקרה של התמוטטות יש לנקות את הקדח עד לעומק ההגעה האחרון, לפני המשך הקדיחה.
עומק קדיחה מקסימלי של 50 מ'– על הזוכה חלה האחריות לוודא כי ציוד הקדיחה שברשותו מאפשר הגעה לעומק זה. 
מובהר ומודגש כי ההתארגנות לכל קידוח, הובלת מכונות הקדיחה וכלל הציוד הנלווה, הבאת עובדים והציוד המתאים, הם באחריות הזוכה וכלולות בהצעת המחיר  
ההתארגנות לקידוח, והבאת הציוד המתאים, כולל מים הם באחריות הקבלן.
תחילת וסיום כל קידוח ייקבע על ידי הגיאולוג האחראי. עם תום הקידוח הוא יסומן על ידי הקודח בסימון זמני וייאטם, ומיקומו הסופי יימדד באמצעות GPS.
על הזוכה חלה האחריות לוודא כי ציוד הקדיחה שברשות חברת הקדיחה מסוגל ויכול לחדור את סוגי המסלע הקיימים באזור הסקר וכי ניתן להחדיר צינור מגן (Casing) לכל עומק הקדיחה. קידוח שלא הגיע לעומק הנדרש, למשל מסיבות טכניות של ציוד הקדיחה (לדוגמה קידוח שנתקע במהלך הקדיחה), הינו קידוח פסול, בגינו לא ישולם כל תשלום.

דיגום ונטילת מדגמי בדיקה  
הקודח ירד 1 מטר ואז ישלוף בזהירות את המקדח.  
מדגמים מהקידוח יילקחו כל 1 מטר. 
גיאולוג האתר, יתעד ויאפיין את החומר חזותית, יצלמו במצלמה בעלת רזולוציה גבוהה.
במקטעי הקדיחה שבהם מופיע חומר חולי (לא יותר מ-30% דקים):
החול שייתפס בספירלה לאחר הפרדת המעטה החיצוני (שחק בראש קידוח ובמעטפת), יוטל על ברזנט שיביא הקודח. 
גיאולוג האתר ידגום את החול באמצעות Splitter ויאסוף מדגם חול מייצג מכל 1 מטר קדיחה בכמות שלא תפחת מ- 3 ק"ג, אלא באישור מראש ובכתב מהמשרד ובלבד שכמות זו מספקת לביצוע בדיקות המעבדה המחייבות, כמפורט  ב-"מפרט לביצוע בדיקות המעבדה", בסעיף 6 למפרט המקצועי למכרז.
גיאולוג האתר, לאחר שיתעד ויאפיין את החומר חזותית, יאמוד את שיעור (%) החומר הגס, שאיננו חול, מכלל הנפח ויציין זאת באומדן הנפחים כשיעורו מסך כל הנפח.
גיאולוג האתר יהיה אחראי על רישום מדויק של עומק הקידוח ממנו נלקחה כל דוגמא. הקודח ידווח לגיאולוג האתר על העומקים כנדרש.
יומן הקידוח ישמר אצל האחראי על הקידוח ויוצג למשרד ככל שיהיה צורך בכך
אחסון והובלה של מדגמים מקידוח ספירלה
הדגימות, הסימון, האחסון, הטיפול וההובלה של המדגמים למיניהם יבוצעו בהתאם לתקן רלוונטי של ASTM ו/או לתקן הבריטי 5930.
נותן שרותי הקידוחים יספק את חומרי האריזה הנדרשים בהתאם לסוגי הדגימות והמדגמים.
המדגמים הינם באחריותו הבלעדית של הזוכה ובמקרה של אובדן או נזק לאי אילו מהמדגמים, באחריות הזוכה לבצע קידוחים חדשים על חשבונו.
מדגמים מקידוח ספירלה יאוכסנו בשקיות ניילון כפולות סגורות היטב, רישום פרטי המדגם יינתן בין שתי השקיות. דוגמאות מייצגות לצורך מיון הסתכלותי ירוכזו בקופסאות פלסטיק עם תאים קובייתיים בנפח של כ-80 מ"ל. ע"ג קופסאות הפלסטיק ובפתקית בין שקיות המדגם, יצוינו תאריך הנטילה, שם הפרויקט, ועומק נטילת הדוגמא. הכמות תהיה מספקת לבדיקות מעבדה רלוונטיות ולא פחות מ-3 ק"ג, אלא באישור מראש ובכתב מהמשרד ובלבד שכמות מספקת לביצוע בדיקות המעבדה המחייבות.
המדגמים יועברו מהאתר, ע"י נותן שרותי הקידוחים, בתדירות שלא תפחת מאחת ליומיים למעבדה או למקום אליו יורה המשרד. מדגמים יאוחסנו במעבדה עד 3 שנים, על חשבון הזוכה.
בתום 3 שנים יידע המציע את המשרד בדבר סיום תקופת האחסנה. למען הסר ספק הארגזים עם הגלעינים לא יושמדו כל עוד לא נתקבל אישור בכתב מטעם המשרד לכך
צילום ארגזי גלעינים, שקיות וקופסאות המדגמים
גיאולוג האתר יצלם תמונות סטילס איכותיות של הגלעינים המסודרים בארגזים השונים וקופסאות המטחן ויעביר אותם מידי סוף יום קדיחה למשרד. 

דרכי גישה
על הזוכה חלה האחריות לבדוק מראש את דרכי הגישה אל נקודות הקידוח. יש להיצמד ככל הניתן לדרכי גישה קיימות ולהימנע ככל הניתן מפריצת דרכים שלא לצורך. בהתאם לצורך ובהתאם להנחיות ואישור המשרד, העבודה תכלול גם הכשרת דרכי גישה לנקודות הקידוח. מובהר כי הכנת דרכי גישה והתשלום עבורם תהיה לפי הנחיה מראש מהמשרד או ממי מטעמו. התשלום על ביצוע 
הכשרת דרכי גישה יהיה מורכב מכלי הצמ"ה הדרושים לביצוע העבודה וישולם עבורם על פי יום עבודה. אומדן ואישור להיקף העבודה יבוצע מראש בתאום עם המשרד ויאושר בכתב בסיום הכשרת הדרך על ידו.
תשתיות תת קרקעיות
על הזוכה חלה האחריות לבצע את התיאומים הנדרשים ולבדוק מראש וטרם התחלת עבודות הקדיחה את הימצאותן של כלל התשתיות על-קרקעיות ותת-קרקעיות באזור הקדיחה. דוגמת: צנרת מים, גז, נפט וביוב, כבלי חשמל, כבלי תקשורת, וכו'.
היתרים ואישורים נוספים
על הקבלן חלה האחריות לבצע את התיאומים וקבלת כל ההיתרים והאישורים הנחוצים לצורכי ביצוע העבודה מראש וטרם התחלת עבודות הקדיחה באזור הסקר. בכלל זה תיאום, תיאום מול קרן קיימת לישראל לגבי שטחי קק"ל, תיאום מול רשות מקרקעי ישראל לגבי קרקעות מדינה, תיאום מול בעלי הרשאות בקרקע, וכו'. מובהר בזאת כי לא מן הנמנע כי לצורך קבלת ההיתרים ו/או האישורים תידרש המצאת ערבויות או המצאת קיום ביטוחים בסכומים הגבוהים מדרישות שהופיעו במכרז זה.          

שמירה
על הזוכה חלה העלות והאחריות הבלעדית והמלאה של השמירה על ציודו ועל הדוגמאות באתר.
פינוי וניקיון
עם סיום הקדיחה יפונה האתר מכל חפץ, ציוד, חומר, אשפה וגרוטאה השייכים לזוכה, לקודח או לצוות עובדיו. 

1. מפרט לביצוע בדיקות המעבדה
בכל הזמנת עבודה המשרד ימסור לקבלן מפרט לביצוע בדיקות מעבדה למדגמי הבדיקה. המפרט יכלול את מספר הבדיקות, תדירות הדיגום, סוג בדיקות מעבדה, וכל שירות נלווה נוסף. 
בדיקות המעבדה יהיו מתוך רשימת בדיקות המעבדה, לגבן ניתנה הצעת מחיר במכרז, ויבוצעו בהתאם לתקנים המוזכרים בו (נספח 1)
מדגמים לבדיקת שחיקה לוס אנג'לס וגריסות בריטית יינטלו אך ורק בהנחיה מראש ובכתב מאת המשרד. באחריות הזוכה, בצורה עצמאית או באמצעות המעבדה, לגרוס את המדגמים כפי שמוגדר בתקן, כהכנה לבדיקות גריסות ושחיקה
התשלום בגין בדיקות המעבדה יהיה בכפוף לביצוע בדיקות מעבדה בפועל. 
מובהר בזאת כי הכנת החומר לצורך בדיקות מעבדה לרבות גריסתו או כל פעולה נוספת הנחוצה לטובת כך, הינה באחריות הזוכה והינה כלולה במסגרת הצעת המחיר של הזוכה



[bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc173823733][bookmark: _Toc173825542]

פרק ד' – הסכם התקשרות



הסכם התקשרות 


ב י ן

משרד האנרגיה והתשתיות 

(להלן: "המשרד")
									מצד אחד
ל ב י ן
 ________________________
מכתובת ________________________________
 (להלן: "הספק")
									מצד שני

[bookmark: show_isTender_3][bookmark: TenderDesc_7][bookmark: show_IsSherutOrHR_1][bookmark: show_IsSherutOrHR_4]הואיל והמשרד פרסם את מכרז 18/2025 לשירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה (להלן: "המכרז"), לקבלת השירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("השירותים"); 
[bookmark: show_IsSherutOrHR_2]והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם"); 
והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המשרד בחרה בספק כזוכה במכרז;


לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
10. [bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc44931959][bookmark: _Toc44932046][bookmark: _Toc173823734][bookmark: _Toc173825543]כללי
להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן: 
[bookmark: show_isTender_4]נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);
[bookmark: show_isTender_13]נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;
[bookmark: show_nispach15_1][bookmark: nispach15]נספח ג' –ביטוח;
[bookmark: nispach16]נספח ד' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים; 
[bookmark: show_IsHatzmadatTmura][bookmark: nispach17_2]נספח ה' – כללי הצמדה של התמורה;
נספח ו' - התחייבות המציע להתקשרות עם חברת קדיחה   
נספח ז' - התחייבות המציע לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת
נספח ח' – ערבות ביצוע
[bookmark: show_isTender_5]בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.
המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
[bookmark: show_isTender_6][bookmark: show_IsSherutOrHR_5]בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת השירותים למזמין באופן מיטבי.   
[bookmark: show_ConnectionScope_5][bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc44931960][bookmark: _Toc44932047][bookmark: _Toc173823735][bookmark: _Toc173825544]היקף ותקופת ההתקשרות
[bookmark: show_ConnectionPeriod_1][bookmark: show_optionConnectionPeriod_3]תקופת ההתקשרות תארך 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 48 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.  
[bookmark: show_ConnectionScope_4][bookmark: show_OptionConnectionScope_2]היקף ההתקשרות לא יעלה על _________₪ כולל מע"מ לשנה ("היקף ההתקשרות"). 
למען הסר ספק, המשרד אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
[bookmark: show_ConnectionScope_6][bookmark: show_optionConnectionPeriod_4]כל שינוי בהיקף או בתקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המשרד. 
[bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc44931961][bookmark: _Toc44932048][bookmark: _Toc173823736][bookmark: _Toc173825545]התחייבויות והצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כי - 
אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.
[bookmark: show_IsSherutOrHR_3]הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם. 
ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.
הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות ההתקשרות, לשביעות רצון המשרד, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך. 
[bookmark: _Toc185193151][bookmark: _Toc201561676][bookmark: _Toc201636806][bookmark: _Toc201895115][bookmark: _Toc185193152][bookmark: _Toc201561677][bookmark: _Toc201636807][bookmark: _Toc201895116]הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המשרד.
הוא ישתף פעולה עם המשרד וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המשרד.
השירותים יבוצעו לפי הזמנת עבודה מפורשת בכתב של הממונה, כהגדרתו בסעיף 4 להלן. למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב לפנות לקבלן בהזמנת עבודה כלשהי. פנייה במסגרת הזמנת עבודה תיעשה בהתאם לצרכי ושיקולי המשרד.
המשרד יהיה רשאי לפרט בהזמנה רק חלק מן המטלות אותן על הקבלן לבצע, או לחלקן לשלבים, הכל לפי שיקול דעתו וכפי שנקבע בהזמנה, וכן לעדכנן, לתקנן, להרחיבן, לצמצמן, לשנותן או לבטלן מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
מתן השירותים - השירותים יינתנו על ידי הזוכה ונותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של הממונה, בהתאם לתנאי הסכם זה. 
הקבלן או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.
נותני השירותים מטעם הקבלן, יהיו אלו שהוצעו ע"י הזוכה במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה להחלפה מראש ובכתב ע"י המשרד ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.
הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הקבלן יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש בידי המשרד.
הקבלן ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.
נציג המשרד
א. הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחו של מר שארבל שחאדה  או מי מטעמו (להלן: "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב שתשלח לקבלן.
ב.	הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.
ערבות ביצוע
להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות אוטונומית בלתי מותנת שתוצא לבקשתו ע"ס 20,000 ₪  (להלן: "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.
ערבות תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. 
[bookmark: _Toc53331380][bookmark: _Toc407797414]הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".
גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".
תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמשרד יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. 
המשרד רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המשרד לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
[bookmark: _Toc53331384]במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.
לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המשרד את הערבות לספק.

[bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc173823738][bookmark: _Toc173825547][bookmark: _Toc44931962][bookmark: _Toc44932049]סודיות 
[bookmark: show_isTender_7][bookmark: show_isTender_8]הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם. 
לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול: 
מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.
מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.  
ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המשרד ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המשרד.
הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המשרד, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה. 
[bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc173823739][bookmark: _Toc173825548]אבטחת מידע והגנות סייבר
[bookmark: show_isCyberLevelLow]הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו, יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והתהליכיים והגנות הסייבר המשמשים לאבטחת המידע והמערכות עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.  
[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc44931963][bookmark: _Toc44932050][bookmark: _Toc173823740][bookmark: _Toc173825549]ניגוד עניינים בביצוע ההסכם
הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המשרד.
בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המשרד יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המשרד לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.
[bookmark: nispach16_1]הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ד' להסכם זה. 
[bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc173823741][bookmark: _Toc173825550]קניין רוחני וזכויות יוצרים
הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המשרד ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המשרד, בהתאם לתנאי הסכם זה.
כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המשרד ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המשרד והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המשרד בכתב ומראש.
תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המשרד במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.  
למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המשרד גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.
הפרת קניין רוחני
נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המשרד מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן: 
הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי. 
הספק יחדל מאספקת השירות המפר.
הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות. 
טענת הפרה
נטען במסגרת הליך משפטי כי בשימוש באספקת השירותים למזמין יש משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן: 
ככל שהמשרד אינו צד להליך, הספק יודיע לו על קיומו של ההליך בהקדם האפשרי.
ככל שהספק אינו צד להליך, יפעל המשרד לצרפו, בהקדם האפשרי כצד להליך, על מנת לאפשר לו להתגונן. במקרה כאמור, רשאי המשרד לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המשרד לצורך ניהול ההליך.
במקרה שהמשרד בחר לייצג את עצמו במסגרת הליך כאמור, הוא ימנע מלהודות בטענות התביעה, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.
[bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc173823742][bookmark: _Toc173825551]קבלני משנה
[bookmark: show_isTender_9]בכפוף לאמור במסמכי המכרז, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.
מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת למתן השירותים ולעמידה בכל תנאי המכרז תהיה של הספק ושלו בלבד. 
בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש. 
[bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc173823743][bookmark: _Toc173825552]יחסים בין הצדדים
מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי: 
היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמשרד אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.
הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר. 
המשרד לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק. 
ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המשרד נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המשרד עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המשרד. 
במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המשרד לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.
[bookmark: _Toc256000067][bookmark: _Toc173823744][bookmark: _Toc173825553]תמורה
התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.
תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי המכרז.
סטייה מלוח הזמנים - כל סטייה של 7 ימים מלוחות הזמנים המחייבים להגשת התוצרים הסופיים ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המשרד, תוביל להפחתה של 5,000 ₪ מהסכום אשר מגיע לזוכה בגין שירותים אלו. יובהר כי הפחתה זו, ככל שתתבצע, לא תפגע בזכותו של המשרד לקזז סכומים או חילוט ערבויות, ככל שיהיה בכך צורך

הצמדה של התמורה - 
 התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ה' להסכם.
סופיות התמורה:
התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.
בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

[bookmark: _Toc256000068][bookmark: _Toc173823745][bookmark: _Toc173825554]כללי תשלום
כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.
לצורך וכתנאי לקבלת תשלומים, הספק ידאג להמציא למזמין צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לשנת הכספים בה מתבקש התשלום, אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וחשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המשרד, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק. 
החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים: 
שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".
במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.
במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המשרד מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 
הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון. 
המשרד יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.
[bookmark: show_IsNotHROrHRCatering]מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המשרד, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.
[bookmark: _Toc256000069][bookmark: _Toc173823747][bookmark: _Toc173825556]אחריות בנזיקין וחובת שיפוי
הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה. 
המשרד, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המשרד לפי דין.
לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.
הספק מתחייב לשפות את המשרד באופן מלא, ככל שיחויב המשרד בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המשרד, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המשרד או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.
המשרד יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המשרד לא יסכים לטענות שהועלו או נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע.
[bookmark: _Toc256000070][bookmark: _Toc44931970][bookmark: _Toc44932057][bookmark: _Toc173823748][bookmark: _Toc173825557]ביטוח
[bookmark: show_IsBituach][bookmark: nispach15_1]הספק מתחייב, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ג' על כל תנאיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות. 
[bookmark: show_isTender_10]בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים במכרז, על הספק לבחון את חשיפתו לאור הוראות המכרז וההסכם ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים של הספק.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי המכרז ועל פי כל דין.
[bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc44931971][bookmark: _Toc44932058][bookmark: _Toc173823749][bookmark: _Toc173825558]המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם
חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המשרד כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.
מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.
[bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc44931972][bookmark: _Toc44932059][bookmark: _Toc173823750][bookmark: _Toc173825559]הפסקת ההתקשרות
[bookmark: show_IsNotHRNorHRCatering]המשרד יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המשרד. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המשרד, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק; 
אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; 
אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק; 
אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;
אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;
על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה. 
[bookmark: _Toc256000073][bookmark: _Toc44931974][bookmark: _Toc44932061][bookmark: _Toc173823751][bookmark: _Toc173825560]הפרת ההסכם
[bookmark: _Ref383953134]הפרה יסודית של ההסכם – 
אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):
הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;
[bookmark: show_isTender_14]אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז; 
[bookmark: show_isTovinOrSystem_4]אם הספקת שלא עומד בדרישות ההתקשרות;
אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;
הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן: 
לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המשרד, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המשרד בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המשרד יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.
אם כתוצאה מההפרה היסודית המשרד או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המשרד להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לסעד או פיצוי כאמור, בהסכם או על פי כל דין. 
הפרת הסכם שאינה יסודית - 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המשרד רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעה בכתב מאת המשרד בהתאם להוראות ההסכם, או תוך פרק זמן אחר שיקבע המשרד בהתאם לנסיבות העניין. 
בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, יהיה רשאי המשרד לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן: 
ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה: 
המשרד יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם. 
נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין. 
בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המשרד לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.
קיזוז ועכבון –
מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המשרד רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המשרד. ככל האפשר, יפעל המשרד על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.  
לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המשרד או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.
רכש מספק חלופי – 
[bookmark: show_isTender_11]מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המשרד, ירכוש אותו המשרד מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ככל האפשר, יפעל המשרד על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.  
[bookmark: _Toc256000074][bookmark: _Toc173823752][bookmark: _Toc173825561]תרופות מצטברות
התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המשרד בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המשרד לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין. 
ויתר המשרד על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת. 
[bookmark: _Toc256000075][bookmark: _Toc173823753][bookmark: _Toc173825562][bookmark: _Toc44931976][bookmark: _Toc44932063]סיום התקשרות
הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים: 
ישלם המשרד לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה. 
המשרד רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא ההתקשרות. 
הספק ישתף פעולה עם המשרד בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המשרד. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.
לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת ההתקשרות.
[bookmark: _Toc256000076][bookmark: _Toc173823754][bookmark: _Toc173825563]כתובות הצדדים והודעות
כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.
משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:
[bookmark: receiveNotificationsEmail]כתובת דוא"ל המשרד:  או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המשרד.
כתובת דוא"ל הספק: __________________________________  או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.
כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני. 
אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה. 
[bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc44931977][bookmark: _Toc44932064][bookmark: _Toc173823755][bookmark: _Toc173825564]שונות
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המשרד, ויחול עליהם החוק הישראלי.
פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.
כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב. 
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.
מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
[bookmark: _Toc330777765]
               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם המשרד

___________
תאריך


               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם המשרד

___________
תאריך



               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם הספק

___________
תאריך

               ___________________________
שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם הספק

___________
תאריך



[bookmark: show_nispach15][bookmark: nispach15_3]נספח ג'–ביטוח

1. [bookmark: add_FileBituach]הספק מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות מעבידים
1.1. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
1.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.
1.3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
1.4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
2.1. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
2.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. 
בגין הזמנה 1 – ביחס לספק המבצע את הקידוחים בעצמו ולא מעסיק קבלני משנה לצורך כך, גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח
2.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY. 
2.4. בודקים ובעלי תפקידים אחרים שאינם מכוסים במסגרת חבות מעבידים של הספק ייחשבו כצד שלישי. 
2.5. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
2.6. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

3. ביטוח אחריות מקצועית 
3.1. הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית. 
3.2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לשירותים שינתנו בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה והתשתיות כדלקמן (יש למחוק את המיותר): 
הזמנה 1 – ביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה. 
הזמנה 2 – מתן שירותים גיאולוגיים לאיסוף מדגמים, נטילת מדגמים, ביצוע בדיקות מעבדה והכנת דוח מעבדה ושירותים נלווים. 
3.3. גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.     

3.4. הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
· אובדן מסמכים בתת גבול של 10% מסכום הביטוח, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.
· מרמה ואי יושר של עובדים, בתת גבול של 10% מסכום הביטוח, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
· אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות.
· תקופת גילוי של לפחות 6 חודשים.
3.5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

4. ביטוחים נוספים:
4.1. בגין הזמנה 1, הספק מתחייב לערוך בין בעצמו ובין באמצעות קבלן משנה מטעמו, ביטוח עבודות קבלניות, בגין עבודות הקידוח נשוא ההתקשרות, בגבולות אחריות הולמים כמקובל ביחס לעבודות אלו, כאשר גבול האחריות בביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים, לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪. 
הספק יוודא כי מדינת ישראל – משרד האנרגיה והתשתיות וכן הקבלנים וקבלני המשנה, ייכללו כמבוטחים נוספים.
בביטוח ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה והתשתיות ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול לטובת האדם שגרם את  הנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה. 
למען הסר ספק מובהר כי הספק ו/או קבלן המשנה מטעמו אחראים בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות  עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
למען הסר ספק, אישור על קיום הביטוח או העתקי פוליסות, יוצגו עם דרישה מצד מדינת ישראל-משרד האנרגיה והתשתיות. 
על אף האמור לעיל, ביחס לספק המבצע את הקידוחים בעצמו ולא מעסיק קבלני משנה לצורך כך, גבול האחריות שעל הספק לערוך במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, כנדרש בסעיף 2 לעיל, לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.
4.2. הספק מתחייב לוודא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים). ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד האנרגיה והתשתיות, ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. בכפוף להרחב השיפוי האמור ייחשבו מדינת ישראל – משרד האנרגיה והתשתיות כמבוטחים נוספים, כולל (בכל הביטוחים) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

5. כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:
5.1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל– משרד האנרגיה והתשתיות, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.  
5.2. בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב משרד האנרגיה והתשתיות.
5.3. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
5.4. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5.5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
5.6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.   
5.7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
5.8. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. 

2. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, בתוקף.

3. אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למשרד האנרגיה והתשתיותלמשרד להגנת הסביבה, עד למועד חתימת ההסכם. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד האנרגיה והתשתיותלמשרד להגנת הסביבה, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.
מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש.

4. מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.
הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

5. [bookmark: _Hlk208131048]למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף ביטוח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופות הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

6. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- משרד האנרגיה והתשתיות על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

7. אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.


2. 
[bookmark: _Toc32477916][bookmark: _Toc44931980][bookmark: _Toc44932067][bookmark: _Toc53331387][bookmark: nispach16_2]נספח ד'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים 
 
לכבוד
משרד האנרגיה והתשתיות 

1. [bookmark: show_isTender_12][bookmark: TenderDesc_10]אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז שירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה מספר 18/2025 (להלן - "המכרז") .
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.
"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. 
הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.
לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה. 
אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין. 
אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי. 


[bookmark: _Toc185193199][bookmark: _Toc171667620][bookmark: _Toc330777766][bookmark: show_isNotHumanResources_4][bookmark: show_IsHatzmadatTmura_2]שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________


[bookmark: nispach17]נספח ה'– כללי הצמדה לתמורה

1. הגדרות בנושא הצמדה
הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. 
מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.
מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.
תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.
התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.


תנאי ההצמדה
[bookmark: tbl_hatzmadaTmura]הצמדה – התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
תאריך הבסיס – יום החתימה על ההסכם עם הזוכה.
[bookmark: TaarichKoveaTmura]התאריך הקובע – תאריך הגשת החשבונית.

ביצוע ההצמדה
ביצוע ההצמדה יחל 12 חודשים לאחר תאריך הבסיס.
אופן חישוב ההצמדה - 
ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע. 
סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.


נספח ו' - התחייבות המציע להתקשרות עם חברת קדיחה   

לכבוד,
משרד האנרגיה והתשתיות

א.ג.נ., 
הנדון: התחייבות המציע להתקשרות עם חברת קדיחה במסגרת מכרז פומבי מס' 18/2025 לשירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה

אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם חברת המציע  ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. _____________ מתחייב בזאת כי לעת הזמנת עבודה, מכוח המכרז שבנדון, ובהתאם לשירותים המבוקשים ולמיקומם, המציע יתקשר עם חברת קידוח אשר תעשה עבורו את עבודות הקדיחה, אשר תעמוד בתנאי הסף הבאים: 
1. חברת הקידוח תהיה בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע קידוחים למטרת סקרים גיאולוגיים בסלע ובקרקע;
2. בעלת כל ציוד הקידוח הנדרש לצורך ביצוע מלוא שירותי הקדיחה המפורטים במפרט העבודה וכל הכרוך בהם. 
3. המציע או חברת הקידוח מטעמו יחזיקו בביטוחים מתאימים כמפורט בסעיף 15 בפרק ד' ("ביטוח")


	שם
	
	
	חתימה
	
	תאריך



אישור עורך הדין
אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני. 

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת





נספח ז' - התחייבות המציע לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת

לכבוד,
משרד האנרגיה והתשתיות


התחייבות המציע לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת במסגרת מכרז פומבי מס' 18/2025 לשירותים לביצוע קידוחי קרקע ובדיקות מעבדה לצורך אפיון חומר גלם לשוק הבנייה והסלילה


אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ______________________________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. __________________________ מתחייב בזאת כי לעת הזמנת עבודה, מכוח המכרז שבנדון, ובהתאם לשירותים המבוקשים ולמיקומם, המציע יתקשר רק עם מעבדה מוסמכת, אשר תבצע עבורו את בדיקות המעבדה. המעבדה המוסמכת תהיה מאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות, בהתאם לתו התקן הרלוונטי.

	שם
	
	
	חתימה
	
	תאריך




אישור עורך הדין
אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני. 

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת










נספח ח' – ערבות ביצוע
תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת) 
מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:
_____________________________________ מס' סניף: ___
טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________
כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________
רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________
שם מורשה החתימה 1: ________________________________________
שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:
_________________________________________
_________________________________________
הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):
	מזהה נערב
	שם הנערב

	____________
	_________________________________________


נושא הערבות: 
(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים
סכום הערבות _________ שקלים חדשים.
הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________
תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______


ניסוח ההתחייבות
מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב. 
במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.
ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.
ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.
על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:
· ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות. 
· [bookmark: _Ref3125565]התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב. 
· לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות. 

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)
אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
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