קול קורא מס' 5/2026

להגשת בקשות לסיוע בגיבוש תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות

("המאיץ")

תוכן עניינים

1.	כללי	2

2.	תנאי סף	2

3.	אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה	2

4.	הליך שאלות ובקשות להבהרות	4

5.	מבנה הבקשה ואופן הגשתה	5

6.	כללי	5

7.	התחייבות	6

8.	סמכות השיפוט	6

9.	שלבי הכנת תכנית הפעולה	6

10.	תכנית הפעולה	8

נספח א' -  התחייבות הרשות	9

מעודכן לאחר שלב שאלות ותשובות מרץ 2026

קול קורא מס' 5/2026

להגשת בקשות לסיוע בגיבוש וכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות

- כללי

  - משרד האנרגיה והתשתיות (להלן: "המשרד") באמצעות חטיבת אנרגיה מקיימת (להלן: "החטיבה"), מפרסם בזאת קול קורא להגשת בקשות לסיוע בגיבוש וכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בשטח השיפוט של הרשות המקומית (להלן: "תכנית פעולה"), והכול כמפורט במסמכי הקול הקורא המסומן כנספח ב' (להלן:" הקול קורא").

  - בהליך זה יקבל המשרד בקשות מרשויות לתמיכה בגיבוש תכנית פעולה למעבר משימוש בדלקים פוסילים לשימוש באנרגיה מקיימת. תהליך כתיבת תכנית הפעולה צפוי להימשך כשנה (להלן: "תכנית פעולה", "השירותים" - בהתאמה).

  - בחמש שנים האחרונות המשרד סייע ל-60 רשויות מקומיות בגיבוש תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת, בין היתר, באמצעות סיוע לצעדים להתייעלות באנרגיה, עידוד תחבורה חשמלית וייצור אנרגיה מתחדשת בנכסי הרשות - מבני ציבור, תאורת רחובות וכד'. במסגרת תכנית המאיץ הנוכחית יושם דגש מיוחד על הרחבת ארגז הכלים של הרשות לסייע למגזרים נוספים בשטחה, זאת בכדי להאיץ את המעבר לאנרגיה מקיימת בכלל המגזרים והשטחים. הסיוע יהיה, בין היתר, באמצעות בניית מנגנונים לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשקי הבית ובמגזר המסחרי והתעשייתי, התייעלות באנרגיה בתשתיות העירוניות והקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים.

- תנאי סף

  - רשאי להגיש בקשה לקול קורא זה מי שהוא אחד מאלה-

    - עירייה;

    - מועצה מקומית;

    - מועצה אזורית.

    - מועצה תעשייתית

  - מורשי החתימה מטעם המבקש יצהירו כי המבקש עומד בדרישות המופיעות בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

  - הבקשה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

***בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף או לא תמולא כראוי ושלא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט בקול קורא זה, עלולה להיפסל על הסף***

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה

הליך בחירת הזוכה יתבצע בהתאם למפורט להלן:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה תיבדקנה כל הבקשות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת הבקשות. רק בקשה שעמדה בתנאי הסף (המנהליים) הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא - שלב בדיקת איכות הבקשה.

  - שלב שני – בדיקת איכות הבקשה (100% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה הבקשות בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה להלן-

| הקריטריון | תיאור הקריטריון |  |  | ניקוד מרבי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אשכול חברתי | בקריטריון זה תנוקד כל רשות בהתאם לדירוג הרשות באשכול החברתי כלכלי כפי שהוא מופיע בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת 2023, ובהתאם לניקוד המפורט להלן: מועצה תעשייתית תנוקד לפי דירוג של אשכול חברתי-כלכלי 10. |  |  | 30 |
|  | האשכול חברתי כלכלי |  | הניקוד המרבי |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 1 |  | 30 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 2 |  | 28 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 3 |  | 26 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 4 |  | 24 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 5 |  | 22 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 6 |  | 20 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 7 |  | 18 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 8 |  | 16 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 9 |  | 14 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 10 |  | 12 נקודות |  |
| מספר תושבים | בקריטריון זה תנוקד כל רשות לפי מספר התושבים ברשות בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת 2023, ובהתאם לניקוד המפורט להלן: לצורך חישוב מספר התושבים בלבד, מועצה תעשייתית תיחשב כרשות מקומית שבה יש עד 15,000 תושבים |  |  | 30 |
|  | מספר התושבים | הניקוד המרבי |  |  |
|  | עד 15,000 | 5 נקודות |  |  |
|  | מ- 15,001 עד 30,000 (כולל) | 10 נקודות |  |  |
|  | מ-30,001 עד 60,000 (כולל) | 20 נקודות |  |  |
|  | מעל 60,000 | 30 נקודות |  |  |
| הגשת דיווח צריכה לשנת 2024 | דיווח צריכה רשותי על שנת 2024 שדווח למשרד על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) |  |  | 5 |
| בשלות הרשות | מיפוי המצב הקיים בתחום המעבר לאנרגיה מקיימת ברשות המקומית בהתאם לפורמט המיפוי. לצורך בחינת סעיף זה יש למלא את האקסל בעמוד הקול קורא באתר המשרד ולצרף אסמכתאות בהתאם לצורך. הניקוד יינתן בהתאם לפרמטרים המפורטים באקסל: יובהר כי ככל והנתונים במיפוי יהיו בסתירה למידע במערכות המשרד. המשרד רשאי לשנות את הניקוד בהתאם. |  |  | 30 |
| רשות שלא קבלה סיוע מהמשרד לגיבוש תוכנית פעולה | רשות שלא קיבלה סיוע מהמשרד לגיבוש תוכנית פעולה במסגרת קולות קוראים: 29/2023, 13/2025 - 5 נקודות רשות שקיבלה סיוע לגיבוש תכנית פעולה תקבל בסעיף זה – 0 נקודות |  |  | 5 |
| סה"כ |  |  |  | 100 |

  - שלב שלישי – בחירת הבקשות הזוכות

    - בשלב זה ידורגו הבקשות בהתאם לאמות המידה המפורטת לעיל.

    - דירוג הבקשות יהיה כך שהבקשה שקיבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה ויתר הבקשות ידורגו אחריה בסדר יורד ובהתאם לציון הכולל שניתן לבקשה.

    - ככל ששתי רשויות או יותר יקבלו דירוג זהה, הרשות עם מספר התושבים הגדול יותר תדורג גבוה יותר.

    - במסגרת הקול קורא יזכו כ-20 רשויות מקומיות להשתתף בתוכנית, בהתאם לתקציב הזמין. יובהר כי המשרד רשאי או להקטין להגדיל את היקף התקציב ולהגדיל את מספר הרשויות הזוכות

    - דירוג המבקשים, כאמור יהיה בתוקף ל-24 חודשים מיום ההכרזה על הזוכים. היה ויחליט המשרד להוסיף תקציב לקול קורא זה , יהיה רשאי המשרד לפנות למבקשים לפי סדר הדירוג ולקבוע בהתאם לדירוג זוכים נוספים. כמו כן, יהיה המשרד רשאי להגביל בזמן את מתן המענה מצד המבקשים בנוגע למימוש הזכייה. יובהר כי, אי הסכמת מבקש לבקשת המשרד האמורה, תחשב כסירוב לקבלת את הזכייה והמשרד יהיה רשאי להעביר את הזכייה בהתאם לסדר הדירוג.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למשרד שמורה הזכות להגביל את מספר הרשויות הזוכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - בתאריך 15/3/2026 בשעה 12:00 יתקיים מפגש הדרכה על הקול קורא באמצעות קישור זום 
https://us06web.zoom.us/j/85880904358?pwd=VErFIIzO5wrNgBTmHaLBRbleA0c7l3.1

  - השתתפות במפגש אינה חובה.

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה, עד לתאריך 19/3/2026 בשעה 14:00.

  - שאלות ובקשות כאמור יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: tenders@energy.gov.il  במסמך WORD בלבד.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמ' במסמכי הקול קורא | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה.

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 26/3/2026 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא ויחייבו את כל המבקשים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך הקול קורא או בתכליתו.

- מבנה הבקשה ואופן הגשתה

  - אופן ההגשה מפורט בנספח א' לקול קורא זה. הבקשה, על כל נספחיה, תוקלד ותוגש באמצעות הטופס המקוון בקישור   https://govforms.gov.il/mw/forms/meitz4@mni.gov.il

  - בצירוף הנספח הנדרש ממולא וחתום.

  - המועד האחרון להגשת בקשות יהיה ביום 23/4/2026  בשעה 14:00.

  - תשומת לב המבקשים כי שעת המועד הקובעת לעניין שעת ההגשה, תהיה השעה הקבועה בשעון שנמצא במערכות המשרד.

  - בקשה שלא תוגש במועד תיפסל.

  - יש לצרף את נספח א' חתום על ידי מורשי החתימה של הרשות וכולל מילוי אימות חתימה כנדרש- למען הסדר הטוב, מובהר כי נספח א' מהווה תנאי סף.

  - ניתן לצרף את נספח האקסל להגשה, הנמצא בעמוד הקול קורא באתר המשרד ולצרף אסמכתאות בהתאם לצורך. יובהר כי אי צירוף קובץ האקסל ואסמכתאות לא מהווה תנאי סף להגשה.

  - באחריות המבקש לוודא שקיבל אישור הגשה מהמערכת ולשמור עליו.

- כללי

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בקול קורא זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת הבקשות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il ובאתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המבקשים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.

  - על כל מבקש להגיש בקשה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את בקשותיו של מבקש אשר יגיש יותר מבקשה אחת בקול קורא.

  - ועדת המכרזים תבחן את הבקשות ותהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל המבקשים או לחלקם או אפילו למבקש בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בבקשה ספציפית או בכל הבקשות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת הבקשה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למבקשים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר לבקשה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בבקשה ללא מידע זה או אף לדחיית הבקשה.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בבקשה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את הבקשה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המבקש לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בבקשה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למבקשים נוספים להגשת בקשות או לפרסם קול קורא חדש במקום קול קורא זה, ולבטל קול קורא זה בכל שלב כפי שיראה לנכון.

  - זכות עיון במסמכי הקול קורא, לרבות הבקשה הזוכה, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפים בקול קורא בלבד.

  - ביצוע הפרויקט וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

  - דירוג המבקשים יישאר בתוקף לתקופה של  24 חודשים, ואם יחליט המשרד לייחד סכומי כסף נוספים או נותרה יתרה תקציבית לתוכנית זו, או במקרה בו מבקשים ויתרו על זכייתם או במקרה בו המשרד קבע כי מבקש לא יכול לממש את זכייתו, או במקרה בו המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים שלא זכו, לפי דירוגם בקול קורא, בתנאים הקבועים בקול הקורא זה והוראותיו. אין המבקשים חייבים לקבל את זכייתם בסבב הנוסף.

  - היה ובתוך 24 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המבקש שבקשתו זכתה, רשאי המשרד לפי שיקול דעתו, אך לא חייב, לפסול את ההצעה ולהכריז על מבקש שבקשתו דורגה הבאה אחריו, על פי תוצאות הקול קורא, כבקשה הזוכה בקול קורא. בכפוף למתן זכות שימוע למבקש.

- התחייבות

  - תנאי ההתחייבות המפורטים בנספח א' מהווים חלק בלתי נפרד מקול קורא זה ומתנאיו.

  - תקופת ההתחייבות תהיה עד לסיום כתיבת תכנית הפעולה.

  - רשות שלא תעמוד בהתחייבותה – המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות מולה, על ידי מתן הודעה בכתב 15 ימים מראש, המשרד רשאי במקרה זה לאפשר זכות שימוע.

  - על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש. היה ותבוטל התקשרות עם רשות, המשרד יהיה רשאי להסיט את שעות הייעוץ לרשות אחרת.

- סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- שלבי הכנת תכנית הפעולה

על הרשות שזכתה במסגרת קול קורא זה, לפעול ולהתחיל את תהליך הכנת תכנית הפעולה, שיארך כשנה, ויכלול את הפעולות המפורטות להלן. יצוין, כי התכנית המפורטת עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לדרישות המשרד.

לצורך הנוחות מובאים להלן שלבי גיבוש תכנית הפעולה:

  - כינוס צוות תכנית הפעולה: הרשות המקומית תגבש ותפעיל צוות בין אגפי שיורכב מעובדי הרשות. הצוות יכלול מינימום שלושה חברי צוות. הצוות יהיה אחראי לגיבוש תכנית הפעולה וכפוף למנכ"ל הרשות המקומית. יצוין, כי ניתן יהיה לשלב בצוות עובדי חברה כלכלית או תאגיד עירוני בבעלות מלאה של הרשות וכן עובד מהאשכול הרשויות המקומיות בו חברה הרשות. בנוסף, ניתן לצרף אחראי תחום אנרגיה ביחידה הסביבתית האזורית בה חברה הרשות לצוות.

  - צוות תכנית הפעולה יבצע את הפעולות הנדרשות, לקידום תכנית הפעולה. בין היתר, יבצע הצוות את הפעולות המפורטות להלן:

    - מפגש צוותי לפחות פעמיים בחודש על מנת לקדם את תהליך העבודה הכולל הכנה, תכנון וכתיבת תכנית הפעולה.

    - עבודה עם אגפי הרשות המקומית הרלוונטיים ורתימתם לתהליך העבודה.

    - מיפוי, איסוף נתונים וביצוע סקר מקומי של מגזר האנרגיה בשטח הרשות המקומית שיסייעו בגיבוש התכנית ויהוו בסיס לניטור ומדידה המשכית באמצעות כלי ייעודי של המשרד.

    - קביעת יעדים לחומש ופירוט תכנית לעמידה ביעדים אלו בהתאם למדריך ודרישות המשרד.

    - גיבוש מנגנון לניהול בקרה ומעקב על המיפוי והתכנית ודיווח עיתי למשרד.

    - אישור תכנית הפעולה מול הנהלת הרשות המקומית.

  - לאורך גיבוש תכנית הפעולה יתקיימו על ידי הרשות המקומית, בהנחיית ובסיוע מרכז תכנון ומומחים מקצועיים מטעם המשרד, תהליכי שיתוף תוך שימוש במגוון כלים: סקרים, זירות היוועצות, קבוצות מיקוד, מפגשים עם בעלי עניין ועוד.

  - הרשות המקומית תפעל לביצוע מפגש של שיתוף ציבור במהלך כתיבת התכנית ותעשה את כל הדרוש על מנת לאפשר קיומו של כנס זה, לרבות מימון הוצאות אירוח (מקום וכיבוד), פרסום בעיתונות ובמדיה החברתית. קיום הכנס כאמור, יהיה בשיתוף ואישור המשרד.

  - מפגשי למידה בין רשותיים: לאורך התהליך יתקיימו כ-3 מפגשים פיסיים של צוותי תכנית הפעולה המשתתפים בתכנית ומפגשים מקוונים לפי הצורך. השתתפות במפגשים אלו היא חובה. הרשות המקומית תשלח למפגשים לפחות שלושה מאנשי הצוות ביניהם ראש צוות תכנית הפעולה. מטרת המפגשים היא שיתוף ידע ויצירת שיח בין הרשויות על תכניות הפעולה המתגבשות.

  - השתתפות במפגשי עמיתים מקוונים: לאורך התכנית יתקיימו מפגשים מקוונים ללמידה והעשרה, הכוונת התכנון, התייעצות וכו'. חלק ממפגשים אלו הינם חובה לנציג מצוות הליבה.

  - פרסום תכנית הפעולה: עם סיום התהליך תכניות הפעולה וכן סקרי הפליטות יפורסמו באתר המשרד לשימוש הציבור וכלל הרשויות בישראל. יודגש, כי אין מניעה שהרשות תפרסם באתר הרשות את המידע האמור.

- תכנית הפעולה

  - לכל רשות שתיבחר יינתן סיוע על ידי המשרד, באמצעות מינוי מרכז/ת תכנון מטעם המשרד שיהיה איש הקשר בין הרשות לממונה מטעם המשרד.

  - תכנית הפעולה תכלול את המרכיבים הבאים:

    - גיבוש וכתיבה של תכנית פעולה מקומית למעבר לאנרגיה מקיימת (ייצור אנרגיה מתחדשת, מעבר לתחבורה חשמלית, התייעלות באנרגיה וניהול אנרגיה);

    - ניתוח מצב קיים הכולל שימוש בכלי המיפוי המסופק ע"י המשרד וכתיבת פרק הערכת מצב.

    - הגדרת יעדים במונחים של אנרגיה מקיימת. היעדים ישקפו את היכולות והמאפיינים המקומיים בזיקה למטרות התכנית והיעדים הלאומיים והבינלאומיים.

    - גיבוש ערוצי פעולה בהתאם לממצאים מהשלבים הקודמים

    - בניית מנגנונים, ניטור ובקרה ליישום התוכנית

    - עידוד, למידה הדדית ובניית מנגנונים של שיתופי פעולה בתחום אנרגיה מקיימת בין הרשויות השונות, בין הרשויות לארגונים, בין הרשויות לבין עסקים והציבור הרחב בתחומי הרשות;

  - מרכז התכנון יסייע לרשות בהקמת וגיבוש צוות ייעודי לכתיבת והכנת תכנית הפעולה, ובתוך כך יסייע במרכיבים המפורטים להלן:

    - סיוע ביצירת שיתופי פעולה רלוונטיים ובריכוז תהליכי כתיבת תכנית הפעולה שיבוצעו בהתאם למדריך לכתיבת תכנית פעולה לאקלים ואנרגיה (פרק האנרגיה) שנכתב על ידי המשרד, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים.

    - סיוע במיפוי בעלי העניין הרלוונטיים ברשות ומחוצה לה ותכנון תהליכי שיתוף בעלי עניין.

    - סיוע בביצוע מיפוי תחום האנרגיה ברשות (כולל מגזר ביתי, תעשייתי ומסחרי) באמצעות כלי ייעודי שפותח על ידי המשרד ומתעדכן מעת לעת.

    - סיוע בהכנת התוצרים, ניהול תוכן המפגשים של צוות תכנית הפעולה ברשות (שייפגש לפחות פעמיים בחודש) והמפגשים הארציים.

    - ליווי תהליכי תכנית הפעולה וסיוע לאנשי הרשות בכתיבת תכנית הפעולה.

    - סיוע בבניית מנגנונים קבועים למימוש והטמעת התכנית.

    - ריכוז עבודת היועצים המומחים לגיבוש התוצר הסופי.

  - לקריאה נוספת והתרשמות מתוצרי תוכניות פעולה קודמות באתר המשרד בקישור: https://www.gov.il/he/pages/municipal_authorities?chapterIndex=2

# נספח א' - התחייבות הרשות

שם הרשות:

צוות תכנית הפעולה

רשימת אנשי הצוות (לפחות 3 גורמים).

| תיאור | תפקיד | שם הרשות/ האשכול | שם מלא | טלפון נייד | דוא"ל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ראש/ת הצוות: |  |  |  |  |  |
| חבר/ת צוות: |  |  |  |  |  |
| חבר/ת צוות: |  |  |  |  |  |

הרשות תגדיר אחד מחברי הצוות כראש הצוות, אשר יהיה איש הקשר מטעמה לצרכים מנהליים ומקצועיים, כל שינוי בהרכב צוות תכנית הפעולה מחויב באישור המשרד

- אנו החתומים מטה, ביחד ולחוד, מאשרים את השתתפות צוות תכנית הפעולה של הרשות המקומית ______________ המוצג מעלה במסגרת המאיץ המתואר לעיל.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד לכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בהתאם להנחיות המשרד והגשתה למשרד ואישורה טרם פרסומה.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שכל צוות תכנית הפעולה ישתתף במפגשים הרשותיים שיתקיימו לפחות פעמיים בחודש, וכן לשלוח שלושה נציגים לפחות מצוות הפעולה לכל המפגשים הארציים וכן לכל המפגשים האחרים אשר יתואמו מראש עם ראש הצוות.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שכל צוות תכנית הפעולה ישקיע לכל הפחות 30 שעות עבודה בחודש בתכנית המאיץ.

- אנו מתחייבים, ביחד לחוד, שראש הרשות ומנכ"ל הרשות יהיו מעורבים לכל אורך התהליך וישתתפו מעת לעת בישיבות עם צוות התכנית.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, לפעול לקדם תהליכים של שיתוף ציבור במסגרת גיבוש תכנית הפעולה.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שצוות תכנית הפעולה יכין מיפוי אנרגיה בהתאם להנחיות המשרד.

- מובהר בזאת, כי האחריות על ניהול הפרויקט, התכנון וההגשה של תכנית הפעולה היא של הרשות בלבד, וכי הייעוץ שיינתן במסגרת הקול קורא הינו ייעוץ מכוון בלבד. מובהר בזאת כי לרשות לא יהיו טענות כלשהן כנגד המשרד או כנגד קבלת שירותי הייעוץ במסגרת המאיץ. המשרד לא יישא בנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מקבלת שירותי הייעוץ.

- ידוע לנו כי המשרד אינו מתחייב למתן ייעוץ לרשויות הזוכות בהיקף מינימלי כלשהוא.

- בתום התהליך תגיש הרשות למשרד תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בהתאם למפורט המשרד. המשרד יהיה רשאי לפרסם את תכנית הפעולה לציבור הרחב, בכל דרך ובכל מדיה שיבחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- מובהר כי המשרד יהיה רשאי להעביר מידע לגבי ההתנהלות הזוכה במסגרת הקול קורא למשרדי ממשלה אחרים.

- מובן כי תנאי הקול קורא מהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו.

- ידוע לנו כי באם לא עמדה הרשות בהתחייבותה זו, יחליט המשרד אם להפסיק את ההתקשרות בהתראה של 15 ימים קלנדארים, או לאפשר לה לתקן את ההפרה. מבלי לגרוע באמור לעיל, המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות בכל עת לפני תום הכנת תכנית הפעולה על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות. לזוכה תינתן אפשרות להביע עמדתו בכתב תוך זמן סביר, בנסיבות העניין. המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר לרשות בקשר לביטול ההתקשרות.

- אנו מצהירים כי הרשות עומדת בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

| תאריך | חותמת הרשות | חתימת מורשה חתימה מטעם הרשות | חתימת מורשה חתימה מטעם הרשות |
| --- | --- | --- | --- |

אימות חתימה:

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייבו/ה בחתימותיהם.

__________________ ______________________

תאריך			 עו"ד