מדינת ישראל

משרד החינוך

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

ירושלים

28 לינואר 2021

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה:

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר למר ברוך יאיר פיש , טלפון 073-3932177 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלו נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,

ד"ר עופר רימון, מנהל מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

תוכן העניינים

0.	מנהלה (I)	5

0.1.	כללי	5

0.2.	הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)	6

0.3.	הגדרות  (I)	7

0.4.	מנהלה (I)	8

0.5.	המפרט (I)	10

0.6.	סיווג רכיבי המפרט (I)	11

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	11

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	16

0.9.	זכויות המשרד (M)	18

0.10.	הצעת המציע (M)	19

0.11.	בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	20

0.12.	שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	21

0.13.	בדיקת ההצעה והערכתן (M)	22

0.14.	סמכות השיפוט (I)	23

0.15.	(N)	24

0.16.	מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	24

1.	יעדים (I)	27

1.1.	לקוח/מומחה יישום	27

1.2.	יעדים ומטרות	27

1.3.	אתגרים במצב הקיים	28

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	28

1.5.	תכנית עבודה שנתית	29

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת	29

1.7.	אופק הזמן (M)	29

2.	יישום (I)	30

2.1.	מילון מונחים מקצועיים	30

2.2.	מאפיינים כלליים	30

2.3.	משתמשים ומערכות מידע משיקות	30

2.4.	אופי ומצב כללי של היישום - מצב קיים (I)	34

2.5.	תיאור מרכיבי הפתרון הנדרש (S)	37

2.6.	דו"חות תפעוליים (S)	44

2.7.	אבטחת מידע (M)	48

2.8.	נפחים, עומסים וביצועים (M)	49

3.	טכנולוגיה (I)	51

3.1.	ארכיטקטורה כללית – הבהקים	51

3.2.	דרישות טכנולוגיות (M)	51

3.3.	(S) מרכזיה	54

3.4.	(S) מערכת ה CTI (נתב שיחות מתקדם/חכם)	58

3.5.	(S) ממשק נציג (סרגל הכלים)	59

3.6.	IVR (S)	60

3.7.	(S) מערכת הקלטה	61

3.8.	(S) מערכת לאוטומציה של תהליכי שיווק – (מוצר מדף)	62

3.9.	(S) עמידה בעומסים וזמינות תפעולית	62

3.11.	מערכות אשר יסופקו ע"י המשרד (I)	64

3.12.	תוכנות נדרשות לפעילות במוקד (M)	64

3.13.	כלי תוכנה נוספים	67

3.14.	(M) ניטור חיווי ומניעה	68

3.15.	תשתית סביבתית - אבטחה פיזית	68

3.16.	תקשורת מקומית - LAN (S)	68

3.17.	תקשורת רחבה - WAN (M)	69

4.	מימוש (S)	70

4.1.	גורמים מעורבים	70

4.2.	(S) תוכנית עבודה	73

4.3.	(S) לוגיסטיקה ותפעול	75

4.4.	שירותים, נפחים (M)	81

4.5.	(M) שירות ותחזוקה	88

4.6.	(S) הצוות: בעלי תפקידים, אנשי מפתח ודרישות איוש	91

4.7.	(S) תיעוד וניהול שוטף	112

4.8.	הוספה ועדכון שירותים בעקבות שינויים טכנולוגיים (I)	114

4.9.	(S) תכנית היפרדות	114

5.	(M) עלות	116

5.1.	כללי (I)	116

5.2.	עקרון חיוב יחידני (M)	116

5.3.	מוקד – פריטי תשלום	116

5.4.	מחירון שירותים (S)	119

5.5.	מנגנון בונוס/קנס בגין ביצועי הספק (I)	131

נספחים	133

נספח 0.7.1	134

נספח 0.7.2.2.ג	136

נספח 0.7.2.4	138

נספח 0.7.2.5	140

נספח 0.7.3	142

נספח 0.7.4	143

נספח 0.7.5	145

נספח 0.7.6	146

נספח 0.7.7	147

נספח 0.7.8	148

נספח 0.7.9	150

נספח 0.7.10	152

נספח 0.8.1	153

נספח 0.8.2 חוזה בעקבות מכרז	155

נספח	ז' - ביטוח	164

נספח 0.8.4	170

נספח 0.13.2 משקלות ואמות מידה	182

נספח 2.1 מילון מונחים מקצועיים	185

נספח 2.4.1 נתוני השירותים הניתנים על ידי המינהלת הנוכחית	190

נספח 2.4.2 תיאור פעילות מוקד מטה איסוף נתונים	198

נספח 2.4.4 דוחות פעילות מוקד ומנהלת – מצב קיים	201

נספח 2.5.2.5 הפקת תוצרים תומכי פעילות הדרכה	204

נספח 4.1.2 פרטים על הספק	226

נספח 4.1.2.4 – ספקי משנה	230

נספח 4.3.6.2 –תשתית תקשורת וציוד קצה לנותני שירותים בתחום המחשוב המתארחים	231

נספח 4.4.6.1 ד' הפקת סירטונים	234

נספח 4.5.6 אמנת שירות ופיצויים מוסכמים	236

נספח 4.5.6.7 - שביעות רצון משתמשים	246

נספח 4.7.3 דרישות לקורות חיים וממליצים לאנשי מפתח	247

מנהלה (I)

כללי

משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מבקש בזאת לקבל הצעות להקמה, ניהול והפעלת מינהלת תמיכה לבעלי תפקידים במסגרות ארגוניות במערכת החינוך, הכוללת מוסדות חינוך, רשויות, בעליות וארגונים נוספים.

- השירותים במסגרת מנהלת התמיכה כוללים: הפעלת מוקד תמיכה מקצועי במגוון מערכות מיחשוב של המשרד ואספקת שירותים נילווים כגון פיתוח תוצרי הדרכה, אספקת שירותי הדרכה, הפקת תוצרים וכן שירותים לוגיסטיים ושירותים נוספים  שייתמכו בפעילות זו, ועוד, כמפורט במסמכי המכרז (להלן השירותים). המכרז הינו מכרז פומבי בהיקפים משתנים, שבו רק יחידות השירותים מוגדרות מראש, בעוד היקפן אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת בהתאם לצרכי המשרד.

- המינהלת החדשה תספק שירותי הדרכה, הטמעה, תפעול ותמיכה בבעלי תפקידים ביישומים מתוקשבים אותם מעמיד המשרד לשימוש מערכת החינוך, וכן שירותים נוספים שייתמכו בפעילות זו, כמפורט במסמכי המכרז.

- התמורה תשולם על פי תשומות, תפוקות ועמידה במדדים כמותיים ואיכותיים, כמפורט בפרק 5 למכרז זה.

- להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| - הפעילות | - תאריך | - שעה |
| --- | --- | --- |
| - מועד פרסום המודעה בעיתון | - 09.11.2020 |  |
| - כנס מציעים | - 30.11.2020 | - 11:00 |
| - המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | - 07.02.2021 | - 12:00 |
| - מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | - . - 14.02.2021 |  |
| - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים | - . - 22.02.2021 | - 12:00 |
| - תוקף ההצעה | - 22.08.2021 |  |

- במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)

כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל לפחות החל משנת 2016 ואילך.

- על המציע להיות עוסק מורשה.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

- למציע ניסיון קודם בהפעלת מוקדים בשיטת מיקור חוץ (בעבור אחרים), במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מלאים ורצופים טרם למועד פרסום המכרז, בהיקף של  20,000 (עשרים אלף) שיחות נכנסות בממוצע לחודש, מוקד או מוקדי שירות טלפוניים המונים בסך הכל למעלה מ-30 (שלושים) עמדות נציג פעילות ומאוישות בו זמנית על פני שמונה שעות רצופות בכל יום עבודה, מתוכן לפחות 20 (עשרים) עמדות עבור לקוח ייעודי אחד.

- המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ 25 (עשרים וחמישה) מיליון ₪  בפעילות  של נהול מוקדים, מנהלות שרותים, הדרכות, הטמעות, ארגון כנסים, הפקת חומרי הדרכה וכד', זאת בכל אחת מהשנים הבאות: 2018, 2019, 2020 (שנת 2020 לפי דו"ח סקור) ולצרף, אישור רו"ח בדבר היעדר הערת "עסק חי". מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

- על המציע להיות בעל הסמכה תקפה לתקן אבטחת מידע ISO27001 במועד פרסום המכרז, במידה ואין ברשותו הסמכה תקפה,  יתחייב המציע לקבל את ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה/קבלת ההזמנה.

עוד מובהר כי מקרה של ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של הגוף המציע במקרה של ביצוע מיזוג ו/או רכישת פעילות מלאה, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת המיזוג ו/או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת רואי החשבון ועורכי הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת החברה הנרכשת (במקרה של מיזוג).

גופים אשר אינם יכולים לגשת למכרז

- הספק הזוכה במכרז 94/3.17 מתאריך 14/2/2017, של המשרד להקמת ותפעול מינהלת תמיכה ושרותי תמיכה משלימה במערכת החינוך, אינו רשאי לגשת למכרז זה, בין אם כמציע או כספק משנה. כך גם חברת אם, חברת בת, חברת אחות או כל גוף אחר שהוא בעל ענין כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968, בספק הזוכה במכרז 94/3.17, או כל מכרז שיחליף אותו, אינם רשאים לגשת למכרז זה.

הגדרות  (I)

אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי -  אתר האינטרנט של אגף רכש, מכרזים והתקשרויות הממשלתי בכתובת https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד

המינהל – מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז

המשרד – משרד החינוך

הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם המשרד

הצעה למכרז – תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז.

מכרז בהיקפים משתנים - מכרז שבו רק יחידות השירותים מוגדרות מראש, בעוד היקפן אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת בהתאם לצרכי המשרד. המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות.

ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות

ערבות הצעה – למכרז זה לא נדרשת ערבות בגין הגשת הצעה.

תחילת החוזה – תחילת החוזה עם הספק הזוכה, תחל מסיום תקופת ההקמה

תקופת ההקמה – תקופת ההקמה תחל 7 ימים לאחר מתן הודעה בכתב לספק על בחירתו להקמת מנהלת התמיכה ותסתיים 100 ימים קלנדריים ממועד ההודעה כאמור.

תקופת התייצבות – תקופת ההתייצבות מוגדרת לשלושת חודשי הפעילות הראשונים מיום התחלת פעילות של מענה שיחות במוקד, לאחר תום תקופת ההקמה.

תקופת תפעול שוטף – תקופה שתחל מתום תקופת ההתייצבות.

תקופת ההתקשרות –ראה סעיף 1.7.

- להגדרות מקצועיות ראה סעיף 2.1 להלן.

מינהלת תמיכה ביישומים מתוקשבים – גוף אשר יוקם במסגרת מכרז זה מטעם הספק ובהתאם להגדרות מסמכי ונספחי מכרז זה.

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

- הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

- מסמכי המכרז מפורסמים באתר אינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il. נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם מר ברוך יאיר פיש, טלפון 073-3932177.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| - מס"ד | - הסעיף במכרז או בחוזה | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

- ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- שאלות שיוגשו שלא במבנה הנדרש, המשרד רשאי שלא להשיב אליהן, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

כנס מציעים (M)

- כנס מציעים יתקיים במועד הנקוב בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1 לעיל.

- המפגש  יתקיים במתכונת של ובינר מקוון, ללא מצלמות ויהיה אנונימי

- פרטי התחברות למפגש, יועלו לאתר של מינהל הרכש המצויין לעיל לקראת קיומו

- את השאלות לכנס, יש להעביר מראש עד שבועיים לפני המפגש בהתאם למפורט בסעיף 0.4.4 לעיל.

- כל המידע שיימסר במסגרת כנס המציעים נועד להבהיר את האמור במסמכי המכרז, יודגש, כי מסמכי המכרז בלבד הם המחייבים.

- במפגש יציג המשרד את תפיסתו לגבי המכרז, יענה על שאלות שנשלחו ותהיה אפשרות לשאול שאלות בהודעות כתובות ו/או שאלות קוליות

- תשובות מחייבות לשאלות בכנס המציעים יינתנו בכתב ויועברו לכלל המציעים בהתאם לסעיף ‏0.4.4 לעיל.

- יודגש כי רק התשובות וההבהרות שיינתנו בכתב בהמשך לכנס המציעים, תחייבנה את המשרד. מובהר כי תשובות ו/או הבהרות שלא ניתנו בכתב ולא פורסמו באתרי האינטרנט שלעיל לא יחייבו את המשרד.

הגשת הצעות מקוונת (M)

- הגשת הצעות למכרז תבוצע באופן מקוון. לצורך הגשת ההצעות המציע נדרש להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. טרם הגשת ההצעה, מומלץ לבצע רישום מוקדם למערכת ההזדהות הממשלתית.

- הכניסה לעמוד הגשת ההצעות היא באמצעות קישור זה: https://merkava.mrp.gov.il/tenders/gate/index.html?bid_object_id=4000523407

- על המציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנע מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להגיש את הצעתו פרק זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, כדי להימנע מתקלות כאמור.

- הצעות שלא יוגשו עד המועד האחרון להגשת הצעות, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים.

- לתשומת לבכם! בחלוף 20 דקות ללא ביצוע פעולה, המערכת תתנתק וכל פעולה שבוצעה בה ולא נשמרה כטיוטה, לא תישמר. במקרה המתואר תידרש כניסה מחודשת למערכת.

- המשקל המירבי לקובץ בהצעה הינו MB  10 ומקסימום MB  50  לכל הקבצים באותה ההצעה. על המציע לבדוק את משקל הקבצים הנשלחים על ידו ולוודא כי הצעתו עומדת במגבלות.

- באפשרות המציע לבצע הגשה אחת בלבד! לאחר הגשת המענה לא תתאפשר הגשת נוספת.

- לאחר הגשת ההצעה יופי במסך ההגשה מספר אסמכתא. רק לאחר הופעת ההודעה עם  מספר האסכמתא, תהליך ההגשה יסתיים. ללא קבלת מספר האסמכתא דין ההצעה כלא הוגשה.

- ככל שתהיה תקלה ממושכת, אשר תמנע הגשת הצעות במכרז, יוכל עורך המכרז בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

- להנחיות וחומרי הדרכה על אופן הגשת ההצעות בתיבת המכרזים הדיגיטלית ניתן להיכנס לקישור הבא: https://govextra.gov.il/mr/guides/tender

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

- פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

- פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין  המציעים במכרז.

- נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

- לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

- רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |
| (N) (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של סעיף תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף מסוים אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

- למכרז זה לא נדרשת ערבות בגין הגשת ההצעה

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

      - על המציע להיות עוסק מורשה

- העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

      - המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.א

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ב

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

מובהר כי אישורים מטעם רו"ח או יועץ מס לא יתקבלו ויש להגיש אישורים כפי שהונפקו על ידי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

      - על המציע להיות תאגיד רשום בישראל לפחות החל משנת 2016 ואילך.

העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

      - המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ- 25 (עשרים וחמישה) מיליון ₪, בתחומי פעילות של  נהול מוקדים, מנהלות שרותים, הדרכות, הטמעות, ארגון כנסים, הפקת חומרי הדרכה וכד', זאת בכל אחת מהשנים הבאות: 2018, 2019, 2020 (שנת 2020 לפי דו"ח סקור),

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

- המציע יצרף אישור רו"ח בדבר היעדר הערת "עסק חי".

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4 – א'

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.4 – א'

      - דרישת ותק וניסיון

- למציע ותק של 3 שנים לפחות, טרם פרסום המכרז, בתחום הפעלת מוקדים במיקור חוץ.

- למציע ניסיון קודם בהפעלת מוקדים בשיטת מיקור חוץ (בעבור אחרים), במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מלאים ורצופים טרם למועד פרסום המכרז, בהיקף של 20,000 (עשרים אלף) שיחות נכנסות בממוצע לחודש, מוקד או מוקדי שירות טלפוניים המונים בסך הכל למעלה מ-30 (שלושים) עמדות נציג פעילות ומאוישות בו זמנית על פני שמונה שעות רצופות בכל יום עבודה, מתוכן לפחות 20 (עשרים) עמדות עבור לקוח ייעודי אחד.

- המציע בעל הסמכה תקפה לתקן אבטחת מידע ISO27001 במועד פרסום המכרז, במידה ואין ברשותו הסמכה תקפה,  מתחייב המציע לקבל את ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה/קבלת ההזמנה.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

- אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

- נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

- ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

      - שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

- המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

- המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - אישור בדיקת  "נספח ביטוח"

- המציע מאשר כי העביר את נספח הביטוח המצורף להסכם ההתקשרות, לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

- המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

- המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

- המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

- המציע יצרף תצהיר על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו, שם או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הם בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו, שם או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הם בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

- על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

- אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

- הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

- מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

- נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

- העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

ביטוח

הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק הזוכה יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם ההתקשרות.

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

- נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

- העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

אומדן

- לצורך קבלת הצעות במכרז זה נערך על ידי המשרד אומדן לתעריף נציג שרות (המתייחס לנציג שרות טלפוני, נציג תקשורת כתובה ונציג משרד אחורי כמפורט בסעיף 5.4.1 בהמשך).

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהוגשה בעלות נמוכה או בעלות גבוהה במידה משמעותית מהאומדן אשר הופקד בתיבת המכרזים טרם פתיחתה. המשרד רשאי לשקול לקבל את ההצעה, גם אם היא חורגת מגבולות האומדן, לאחר בירור מול המציע.

- ככל שכל ההצעות שיוגשו למכרז זה מרעות עם המשרד לעומת האומדן, רשאי המשרד לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת.

דרישת מידע

- המשרד רשאי לפנות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידה בתנאי הסף.

ביטול המכרז

        - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

        - בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

        - המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

        - המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

        - במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

- המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

ניהול משא ומתן עם מציעים

        - המשרד רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו כשירות. המשרד רשאי להחליט שלא לנהל משא ומתן, ככל שטרם החל בניהול משא ומתן בפועל עם מי מהמציעים.

        - מספר סבבי משא ומתן יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

        - בתום משא ומתן, כל מציע איתו נוהל משא ומתן, יהיה רשאי להגיש הצעה סופית, בתנאים מיטיבים עם המשרד, לעומת הצעתו הקודמת.

        - במקרה בו הוגשה או נותרה הצעה יחידה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם מציע יחיד.

הצעת המציע (M)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

- הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

- עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

- ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

- בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.9.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק כל הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

      - מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

      - במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

      - הצעה אחת משותפת למספר מציעים תיפסל. כלומר, מספר מציעים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

      - מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

- מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

- המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה ובכפוף לדין.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הנה בסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם ספקי משנה, סוכנים וכו', תוך הקפדה על התנאים הבאים:

- ספקי המשנה יורשו להציע יכולות בתחומים שאינם המוקד (בנושאים כגון: שירותי הדרכה, חומרי הדרכה וכד').

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- בסעיף פרטי הספק (סעיף 4.1.2) יש לתאר את כל קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים עם חלוקת אחריות ברורה בין הספק הראשי לקבלני המשנה ולפי התכונות הנדרשות שם.

- יש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין המציע לספקי המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם מותנה עם ספק משנה.

- החוזים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ג

- המציע יחתים את כל ספקי המשנה מטעמו על תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- התצהירים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ד

- מודגש כי ההצעה המוגשת תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט, וזאת מבלי לגרוע מאחריותם וחבותם של יתר הגורמים כאמור, על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין.

בדיקת ההצעה והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספק הזוכה (I)

      - בחירת הספק הזוכה תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2

- ציון איכות נדרש יהיה לפי החלוקה הבאה:

- 1. ציון איכות של לפחות 80, בפרק האיכות כולו; וגם ציון איכות של 80% לפחות בקריטריונים הבאים: ניסיון והמלצות ביישום פתרונות מיקור חוץ למוקד שרות (לפי סעיף 4.1.2.3  ס"ק א').

- 2. ציון איכות של לפחות 60, בכל אחד בסעיפי פרק האיכות.

- הצעה שלא תקבל ציון איכות נדרש לפי הפירוט לעיל, תיפסל ולא תועבר להמשך בדיקה.

- ציון העלות ייקבע כך:

- העלות המשוקללת  של כל הצעה תהיה בהתאם לעלות הכוללת מע"מ המבוטאת  בטבלה בסעיף 5.4.12 "עלות כוללת משוקללת להשוואת עלויות" בפרק 5.

- ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

- 100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

- עלות ההצעה

- כך, למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין עלות לאיכות הנו 60% לעלות ו-40% לאיכות.

      - (M) במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

      - מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

      - מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

      - (M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.6.1 להלן).

      - (M) מובהר, כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.

      - (M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

      - (M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

      - אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

      - אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.8 לעיל.

      - כשיר שני

- המשרד רשאי להכריז על "כשיר שני". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר שני לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר שני והמשרד אינו מחוייב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר השני לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

סמכות השיפוט (I)

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה

- התמורה בגין שעות login נטו תהיה צמודה בשיעור של 40% למדד ובשיעור של  60%  לשכר המינימום במשק. התעריפים יעודכנו אחת לשנה ב- 1 בינואר של כל שנה קלנדארית, בהתאם לשינוי בין מדד הבסיס ושכר המינימום הבסיסי לבין המדד ושכר המינימום המעודכנים באותו מועד. העדכון הראשון יתבצע ביום _______.

- בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

- מחירי השירותים לאחר 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס (למעט התמורה בגין שעות login  נטו).

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

- אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון  להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית

- בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

תשלומים ואופן התשלום

התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה יהיו רבעוניים, מחושבים על פי התשומות ועל פי עמידה באיכות וברמת שירות ע"פ המפורט במכרז ונספחיו, ובהתאם לדרישות המשרד.

הזוכה יקבל מהמשרד את נתוני המדידה הכמותיים ואת הציונים המחושבים.

ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו ע"י המשרד. הדוחות השוטפים יועברו למשרד באופן ובתדירות כפי שנקבע בפרויקט, כולל ריכוז חודשי.

דוחות פעילות מוקד פרטניים יהיו זמינים למשרד ברמה יומית.

- בתחילת כל רבעון, עד ה-10 לחודש יגיש הספק:

- 1. דוחות סיכום ופרוט לפעילות המוקד, בהתבסס על הדוחות החודשיים

- 2. דוחות פעילות כלל השירותים במסגרת המכרז כולל התייחסות לדרישות רמת שרות כמפורט  בסעיף 4.5.6, המכרז ונספחיו.

ב. לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

ג. כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

ד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

- מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

- מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

- הרבעון בגינו נדרשת התמורה

- נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

- מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

- סה"כ המחירים

- תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

- סה"כ כללי

- תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק

- סה"כ לתשלום

ה. אגף הכספים במשרד ישלם לספק  בהתאם למפורט בהוראת תכ"ם 1.4.0.3 "מועדי תשלום".

ו. 	לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת התשלום ובהתאם להנחיות רשות המיסים, כפי שיתפרסמו מעת לעת.

קיזוז תשלומים ופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות אירועים המקנים פיצויים מוסכמים בהתאים לאמור בסעיף 4.5.6 להלן ומנגנון בונוס קנס בסעיף 5.5, המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף, מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, זאת תוך מתן הודעה מנומקת בכתב של 7 ימים מראש.

- שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מקסימליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

יעדים (I)

- להזכירכם המענה על הסעיפים יהיה בהתאם להנחיות בסעיף 0.6.1 לעיל

- המשרד מבקש למסור לידי הזוכה במכרז את הפעלת  מינהלת התמיכה בשיטת מיקור חוץ כמתואר במכרז.

- יעוד שירותי המינהלת המתוארים במכרז זה, הינו לספק:

- תמיכה עבור אוכלוסיית בתי ספר, גני ילדים ובעלויות החינוך.  בנוסף, השירותים במכרז יספקו תמיכה מסוג שרות עצמי במסגרת שימוש בפורטלים של המשרד.

- מענה ומעגל תמיכה שני לבעלי תפקידים במסגרות ארגוניות: מוסדות חינוך (ביה"ס גני ילדים) רשויות בעלויות וארגונים אחרים.

- השירותים במסגרת מנהלת התמיכה כוללים: הפעלת מוקד תמיכה מקצועי במגוון מערכות מיחשוב של המשרד, איסוף נתוני מצבת גני ילדים, תלמידים וכ"א בהוראה, ואספקת שירותים נילווים כגון: פיתוח תוצרי הדרכה, אספקת שירותי הדרכה, הפקת תוצרים וכן שירותים נוספים שייתמכו בפעילות זו, כמפורט במסמכי המכרז.

- המינהלת החדשה תספק שירותי הדרכה, הטמעה, תפעול ותמיכה בבעלי תפקידים ביישומים מתוקשבים מתקדמים אותם מעמיד המשרד לשימוש מערכת החינוך. סיוע בשימוש בפורטלים של המשרד לצורך תמיכה בפעילות פדגוגית ומתן מענה בנושאים מקצועיים, תפעול ותוכן, וכן שירותים נוספים שייתמכו בפעילות זו.

לקוח/מומחה יישום

- המינהלת תשרת את פעילות התמיכה והשרות במסגרת חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך.

הלקוח העיקרי

- משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע.

מומחה היישום

- ד"ר עופר רימון סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע.

משתמשים

- ליישומים המתוקשבים שהמשרד מעמיד לטובת מערכת החינוך יש קהל משתמשים רחב הכולל, בעלי תפקידים במוסדות חינוך, עובדים בישויות שאינן פרט (כגון רשויות, מועצות אזוריות, בעלויות, עמותות ועוד). השירותים הנדרשים במכרז זה לא יינתנו בהכרח לכל המשתמשים שלעיל, אלא למשתמשים שיוגדרו בתוכנית העבודה השנתית שתוגדר לזוכה המכרז.

- הגדרת קבוצות משתמשים עיקריים, ראה סעיף 2.3.

יעדים ומטרות

יעדי השירות

- המשרד מבקש לספק תמיכה, הדרכה ושירותים נלווים למשתמשי מערכות המיחשוב במערכת החינוך במטרה להביא ל:

- הרחבת השימוש ביישומים מתוקשבים המסופקים על ידי המשרד, לגורמים שונים במערכת החינוך.

- הגברת צריכת מידע ושימוש ביישומים מתוקשבים באופן עצמאי

- הטמעת תפיסות פדגוגיות וניהוליות הנגזרות ממדיניות המשרד ומהמשנה החינוכית של כל מוסד ויישומן באמצעות יישומים מתוקשבים.

- הגברת אמינות וזמינות הנתונים בכל הרמות במערכת החינוך, על ידי העברת ממשקים בין מערכות מידע המשרתות אותן.

- הרחבת השימוש בנתונים ובמידע שנאסף אודות מערכת החינוך על ידי גורמי מטה במשרד כבסיס לתכנון, הקצאת משאבים, בקרה וקבלת החלטות.

מטרות השירות

- המשרד מבקש לספק תמיכה איכותית ומתקדמת במגוון ערוצים הכוללים תמיכה קולית ותקשורת כתובה.

- לטובת ניהול מכלול שירותי תמיכה והדרכה הרי שהמשרד רואה צורך בניהול משרד אחורי אשר ישלים את מגוון יכולות התמיכה במינהלת.

- המשרד מבקש לספק יכולות פיתוח ואספקת שירותי הדרכה למשתמשי המשרד. התוצרים וההדרכות יסופקו בשפות העברית והערבית בהתאם להנחיית המשרד.

- המשרד מבקש לספק יכולות תמיכה בשרות עצמי למשתמשים תוך שימוש אופציונאלי במגוון שירותים וטכנולוגיות כגון: שירותי עזר לגלישה באתרים מסוג interactive web engagement and guidance

אתגרים במצב הקיים

אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- האתגרים איתם נדרש המשרד להתמודד הינם:

- צרכים משתנים הנגזרים ממדיניות המשרד, הרפורמות והתוכניות המובלות על ידו.

- גידול מתמיד ותחלופה באוכלוסיית המשתמשים ביישומי המשרד ובשרותי המינהלת.

- ריבוי בסוגי המערכות ובהיקף השירותים שנתמכים, הכוללים תמיכה תפעולית ותמיכת תוכן.

השתלבות ביעדי המשרד

יעדי הארגון

- מינהלת תמיכה ביישומים מתוקשבים הינה חלק מיעדי המשרד לקידום ושימוש במערכות מידע. המשרד נדרש לנדבך נוסף של יכולות תמיכה במשתמשי המערכות באמצעות  פיתוח חומרי הדרכה ואספקת שירותי הדרכה.

- יעדים אלו עולים בקנה אחד עם מטרות המשרד לשיפור השרות, קידום השימוש במערכות המידע ויישומי המשרד, תוך יישום שירותים טכנולוגיים מתקדמים.

שיפור השרות העצמי

- המשרד מעונין לספק יכולות שירות עצמי אופציונאליות למשתמשי המערכות והפורטלים, וזאת כנדבך נוסף לפעילות התמיכה במוקד.

תרשים ומבנה ארגוני

- ניתן לעיין במבנה הארגוני של משרד החינוך נכון לינואר 2019 בתרשים הבא:

- http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/doch_2019.pdf

תכנית עבודה שנתית

השירות המבוקש נכלל בתוכנית העבודה שנתית של המשרד

תועלות, ישימות ועלות/תועלת

שיפור אפקטיביות השימוש ביישומים המתוקשבים, העלאת רמת השירות למשתמשים והרחבת יכולות לממש תהליכים תפעוליים, מינהליים ופדגוגיים במערכת החינוך.  שיפור יכולות השירות העצמי במוקד ובפורטלים של המשרד.

אופק הזמן (M)

השירות מתוכנן לשרת את המשרד לתקופה של שש שנים.

תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנתיים. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

במכרז זה רק יחידות השירותים מוגדרות מראש, בעוד היקפן אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת בהתאם לצרכי המשרד. המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות

הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור מראש ובכתב של ועדת הרכישות במשרד.

תקופת ההתקשרות תתחיל ממועד סיום תקופת ההקמה.

יישום (I)

מילון מונחים מקצועיים

- כלל המונחים הרלוונטיים למכרז מפורטים בנספח 2.1 "מילון מונחים מקצועיים".

מאפיינים כלליים

- מטרת פרק זה, להבהיר למציעים את דרישות הפתרון במשרד החינוך. פרק זה עוסק בהיבטים הבאים:

- משתמשים ומערכות מידע משיקות

- אופי ומצב כללי של היישום – מצב קיים

- תיאור מרכיבי הפתרון הנדרש

- השירותים המוצעים יכללו את המרכיבים כמפורט  בפרק זה ובנספחים המתאימים:

- כיסוי כל הרכיבים התפעוליים בשרות הקיים, כולל התייחסות לנושא אספקת שירותים, גמישות תפעולית ועמידה בדרישות כלליות כמו אבטחת מידע, זמינות וכו.

- ניהול המענה והשרות בערוצי תקשורת קולית ובתקשורת כתובה

- אספקת שירותי רשות כמפורט בפרק 4.

- עמידה בדרישות רמת שרות כנדרש בסעיף 4.5.6.

- הזוכה במכרז ישמש כספק ראשי ויידרש לקבל אחריות כוללת לאספקת השירותים הנדרשים. השירותים יסופקו בשפה העברית והערבית כמפורט במסמכי המכרז.

- הבהרה: יודגש כי רכש שירותי הרשות המפורטים, הינו אופציונאלי והמשרד אינו מתחייב לבצעו, כולו או חלקו ולא מתחייב לגבי היקף לשירותים הנ"ל.

- בהמשך פרק זה תובא רשימת הדרישות הפונקציונאליות ובפרק 4 יתוארו הדרישות התפעוליות של הנדרש ממוקד השרות והתהליכים שמבוצעים במוקד, המציע יתבקש לתאר פתרון מתאים, אשר ייתן מענה לפעילות העסקית של המשרד.

משתמשים ומערכות מידע משיקות

משתמשים

- היישומים המתוקשבים של המשרד מתאפיינים בקהל משתמשים רחב ומגוון הכולל בין השאר סגל מוסדות חינוך, גננות, עובדים וסגל בישויות שאינן פרט (כגון רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, בעלויות, עמותות ועוד), בעלי תפקידים ברשתות חינוך עצמאיות, ועובדי משרד.

למוקד התמיכה יכולים לפנות משתמשים מקהלי יעד שונים של המשרד.

הטבלה להלן מפרטת את גודל קהל הפונים למוקד לקבלת שירותים.

| אוכלוסייה | תאור קהל היעד | סה"כ משתמשים/ פונים (הערכה) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| בעלי תפקיד במוסדות חינוך | עובדי מינהלה (מנהל, סגן מנהל , מנהלנית), בעלי תפקידים במוסד (מחנך, רכזים (לדוגמא רכז בגרות רכז פדגוגי), מדריך התנדבות בית ספרי, טכנאים ועוד | 60,000 |  |
| בעלי תפקיד בישויות כגון מוסדות, רשויות בעלויות ומוטבים | ראשי רשויות, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות, גזברים ברשויות, מנהלי מתי"א, בעלי תפקיד בעמותות, בעלות, מועצות אזוריות וכד' | 16,000 | הסיוע הנדרש כולל תמיכה תפעולית ותוכן. בעלי תפקידים בגופים אלו מתקשרים מספר פעמים במהלך השנה לקבלת סיוע במגוון תחומים, מערכות ופורטלים. |
| בעלי תפקיד בגני ילדים | מנהלי אשכולות גנים, מנהלי גנים, גננות, סייעות וכד | 30,000 | הסיוע הנדרש כולל תמיכה תפעולית ותוכן. גננות/ים מתקשרות מספר פעמים במשך השנה לקבלת סיוע במספר מגוון של תחומים, מערכות ופורטלים. |
| אוכלוסיות נוספות | מפעילי תוכניות חינוכיות, מפעילי קייטנות, ספקי תוכנות משלימות במערכת החינוך | 4,000 | תמיכה תפעולית תוכנית וטכנית לרבות טיפול בממשקים |

היקפי המשתמשים בטבלאות לעיל הינם הערכה בלבד וייתכנו בהם שינויים והוספת אוכלוסיות וכן גידול אורגני בהיקפים.

גורמים מעורבים

      - מוסדות חינוך-בעלי סמל מוסד של המשרד המוסדות משתמשים ביישומי המשרד ונדרשים לתמיכה באמצעות המוקד. מוסדות החינוך הינם בעלי מאפיינים מגוונים והתמיכה ביישומים המתוקשבים מתאפיינת בהתאמה לצורכי המוסד. הלקוחות העיקריים בבית הספר הם: צוות הניהול, הצוות הפדגוגי והייעוצי, המזכירות, רכזים ומורים.

      - רשויות מקומיות, רשתות חינוך ובעלויות חינוך אחרות - הרשויות הינם גופים האחראים לתפעול השוטף של מוסדות החינוך בבעלותם, הינם שותפים למימון השירותים למוסדות החינוך, קובעי מדיניות ברמה המקומית ואף מספקים שירותים בעצמם או באמצעות ספקים עמם הם קשורים. עובדים ברשויות המקומיות הם משתמשים בחלק מיישומי המשרד.

      - גורמים במטה המשרד ובמחוזותיו - מספר של גורמים האמונים על קביעת מדיניות בתחומים שונים הנוגעים לניהול מערכת החינוך כולל השפעה על טיפול בהפניה של פניה והטיפול בכלל. בעלי תפקידים במשרד הם לעיתים גם לקוחות המוקד.

      - אוכלוסיות נוספות - גורמים וגופים שונים אשר מספקים שירותים משיקים למערכת החינוך: מעסיקים בתעשייה, גורמים מתנדבים, גורמים בעלי תוכניות חינוכיות, מפעילי קייטנות וכד'.

      - מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע - אחראי על הפעלת שירותי תקשוב למערכת החינוך בהתאם למדיניות המשרד. שירותים אלו, נועדו לקדם את הטמעת השימוש בטכנולוגיית המידע בכל תחומי העשייה החינוכית.  המינהל קובע את מדיניות מערכות המידע במשרד ובמינהל הבית ספרי.

- המינהל אחראי על פיתוח ותחזוקת יישומים, אחראי על קביעת מדיניות בתחומי אבטחת מידע, הזדהות ואבטחת האיכות של השרות כולל על הספקת נתוני הביצוע לצורך הגשת החשבונות ועל הפעלת ספקי השירות למערכת החינוך. המינהל הוא הגורם המפקח על ספק נשוא מכרז זה.

      - ספק מינהלת תמיכה במערכת החינוך - המנהלת מספקת מעגל תמיכה שני למשתמשי מערכות משרד החינוך הכוללת מענה מלא (תפעולי, מקצועי, אפליקטיבי ותוכן) במגוון תחומי פעילות של משתמשי מערכות המשרד. סיוע בשימוש בפורטלים של המשרד וזאת לצורך תמיכה בפעילות פדגוגית, מתן מענה בנושאים מקצועיים, תפעול ותוכן.

      - ספקי תוכנות השלמה, ספקי תוכן - תוכנות כספיות וספקי שירות אחרים למערכת החינוך לבתי ספר ונותני שירותים אחרים, חומרה/תוכנה ותכנים.

      - ספק חותם - ספק התומך בהזמנת רשיונות למוצרי מייקרוסופט במסגרת הסכם חותם - School Agreement. הסכם חותם משרת את כלל מערכת החינוך.

- השרות מסופק ע"י חברת Aztek עבור Ness מטח

- http://site.ness-matach.co.il/

- https://www.scool.co.il/ness/

מערכות משיקות (I)

- מערכות ושירותים של המשרד אשר מתממשקים לשירותים שיינתנו במסגרת המכרז:

- מערכת הטלפוניה/מרכזיה – מערכת למוקד השרות הכוללת יכולות מענה קולי, צ'אט, תקשורת כתובה, וכן ערוצי מענה בשרות עצמי ומערכת Chatbot. נציגי השירות במוקד ידרשו להשתמש במערכת הטלפוניה/מרכזיה של המשרד, כולל מערכות נלוות ומערכות משנה: מערכת דווח/דוחות, מערכת הקלטה, ועוד

- ראו הוראת שעה בהקשר לשרותי המרכזיה המסופקים בקישור המצורף כאן

- מערכת CRM – מערכת ניהול פניות של המשרד. ראה הגדרה בנספח 2.1.

- מערכת ניהול זהויות IDM – מערכת ניהול הזהויות מנהלת את חשבונות המשתמשים והרשאותיהם במערכות המחשוב השונות של משרד החינוך. מערכת זו תשמש כמערכת ההזדהות המרכזית של מערכת החינוך, כך שלכל משתמש במערכת החינוך תהיה זהות אחת.

- מערכת גורמי קשר - מערכת גורמי קשר "מאפשרת לנהל את אנשי הקשר של גופים חיצוניים כמו: רשויות מקומיות, תאגידים, ועדות תכנון, וכו'.

- מערכת ניהול ידע – מערכת ניהול הידע של המשרד תהיה בשימוש המוקד לצורך מתן מענה תוכן ותדרוש ניהול ועדכון שוטפים כמפורט בפרק 4 במכרז.

אופי ומצב כללי של היישום - מצב קיים (I)

- השירותים הנדרשים במכרז זה, מיועדים להחליף ולאחד פעילות מכוח שני מכרזי מיקור חוץ נפרדים המופעלים ע"י שני ספקי שירותים:

- מינהלת ליישומים מתוקשבים – מופעל ע"י חברת ג'ון ברייס עבור מינהל תקשוב  (מכרז 00/01.14 מינואר 2014, להקמת ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך  המצורף בקישור כאן)

- מטה איסוף נתונים המופעל ע"י חברת מרמנת עבור מינהל תקשוב (מכרז 00/4.13 מאפריל 2013 לשירותי איסוף והפצת נתונים המצורף בקישור כאן).

- תיאור אופן הספקת השירותים, תכולתם והכמויות המפורטות לעיל ובנספחים הרלוונטיים, מתארים את המצב הקיים ואינם מחייבים את המשרד, ומובאים לטובת התרשמות כללית להיקף העבודה המוערך.

        - אין זהות בין המצב הקיים לבין דרישות מכרז זה.

        - ישנה שונות בהיקפי השירותים המפורטים ובתמהיל על פני שנות הפעילות של המנהלת וזאת לאור צרכיו המשתנים של המשרד.

- השירותים מסופקים בפריסה ארצית, בשפות העברית והערבית בהתאם לצורך וכוללים : הדרכה, הטמעה, תמיכה, תפעול, פרסום, שיווק, שירותי מטה, ושירותים נילווים.

    - תיאור פעילות המינהלת הנוכחית ליישומים מתוקשבים עבור מערכת החינוך

- בסעיף זה  ובנספח 2.4.1 מוצגים השירותים הניתנים על ידי המינהלת הנוכחית.

      - תיאור כללי של פעילות המינהלת הנוכחית

        - המינהלת - הממוקמת בתל-אביב, מפעילה צוות מטה הכולל בין היתר מנהלי פרויקטים שאחראים על ניהול מקצה לקצה של אוסף מערכות המשרד לפי מאפיינים שונים,  לדוגמה רפורמה: כל המערכות המטפלות ברפורמת חינוך מיוחד, אוכלוסיה: כל המערכות לדיווח עבור עובדי הוראה, תהליכי עבודה מרכזיים: כל המערכות המטפלות בתהליך בגרויות ועוד, יחידת הדרכה ומוקד תמיכה. כל מערכת, מנוהלת ע"י צוות פרויקט במשרד החינוך הכולל מנהל פרויקט, מנתח מערכות וצוות מפתחים. מנהלי הפרויקטים במינהלת תמיכה נמצאים בקשר שוטף עם מנהלי הפרויקטים במשרד החינוך.

        - מוקד התמיכה - הפעלת מוקד שירות מקצועי לתמיכה ביישומים מתוקשבים, שתפקידו : קבלה, רישום וטיפול בפניות של לקוחות ומשתמשים בנושאים הקשורים ליישומים המתוקשבים, לשירותי תקשוב, לתקלות, לתלונות ולייעוץ. המוקד מבצע גם פניות יזומות בנוגע ליישומים ותפעולם לבתי הספר.

- התמיכה ניתנת לעשרות מערכות ומאות תהליכי עבודה חוצי אוכלוסיות שונות במשרד.

        - שירותי הדרכה, הטמעה ותמיכה

- אספקת שירותי הדרכה, הטמעה, תפעול ותמיכה ליישומים מתוקשבים מתקדמים אותם מעמיד המשרד לשימוש מערכת החינוך, וכן שירותים נוספים התומכים בפעילות זו.

- הכנת מערכי הדרכה, וחומרי הדרכה לכל יישום וחומרי עזר להטמעה, שיאפשרו לממש באופן המיטבי את תוכנית ההדרכה שהוכנה ע"י הספק ואושרה ע"י המשרד . מערכי ההדרכה והחומרים הוכנו בהתאם לסטנדרטים המקצועיים והטכנולוגיים המקובלים במשרד באותה עת.

- תיאום ההדרכות עם אוכלוסיית היעד ועם נציגי המשרד, רישום להדרכה, תיאום הלוגיסטיקה הנדרשת לביצוע ההדרכה לרבות סידורי חניה וכיבוד למשתתפים.

- ביצוע ההדרכות שתואמו וניהול רישום על השתתפות וסקר שביעות רצון. ביצוע מבחן מסכם למשתתפים אם נדרש ע"י המשרד.

- הפעלת מערכת לניהול ההדרכות התומכת ברישום להדרכה, רישום נוכחות, ניהול והפצת חומרי ההדרכה, תיעוד מהלך ההדרכה, ביצוע הדרכות מקוונות, הפקת דוחות ועוד.

- דוגמא לעולמות התוכן:

- https://edu.gov.il/sites/Shaar/Pages/HomePage.aspx https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx

        - ניהול קשרי לקוחות: משתמשי קצה, מנהלי אגפים שונים במשרד החינוך וצוותי הפרויקטים

        - הפעלת צוות מומחים למתן שירותי מטה (מנהל המינהלת, מנהל מוצרים, מנהל הדרכה, מנהל הטמעה, מנהל מוקד שירות וכד')

        - שיווק - של יישומים מתוקשבים שהמשרד מעוניין לעודד את השימוש בהם, קורסים ושרותי תקשוב לקהלי היעד

        - פרסום - של היישומים המתוקשבים, שירותי תמך, הנחיות, נהלים, יעדים, הישגים, קורסים, כינוסים, פעילויות, מידע הקשורים לתחום תקשוב מערכת החינוך פעולות הפרסום צריכות להיות ממוקדות בקהלי יעד רלוונטיים על פי מאפייניהם ובערוצים המתאימים להם

        - ארגון כנסים לחשיפה ולקידום השימוש ביישומים - לציבור המנהלים, המפקחים וחברי הצוות המוביל בבית הספר.

        - ניהול ידע - שירות הכולל תיעוד, תחזוקה ואחזור של הידע אשר נצבר אצל הספק בתקופת עבודתו

        - ניהול אתר אינטרנט - וניהול פורום המספקים מידע ללקוחות

        - הקמה וניהול דפי אינטרנט -  של היישומים המתוקשבים ברשתות חברתיות (כגון פייסבוק, טוויטר ואחרות). עדכון התכנים, ניהול דיונים ומענה לפונים

        - שירותי תרגום לערבית (ולשפות נוספות במידת הצורך).

        - אספקת סביבות עבודה לנותני שירותים בתחום המחשוב

- לפרטים נוספים ראה "מכרז 00/01.14 מינואר 2014, להקמת ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך" בקישור המצורף כאן

      - בנספח  2.4.1 בהמשך, מפורטים תהליכים ונתונים  אודות:

- מוקד – נתוני שיחות שנתיים

- פעילות תמיכה בתקשורת כתובה

- נתוני שיחות בתקופות שיא ידועות מראש

- נתוני שיחות בתקופות שיא שלא היו צפויות מראש

- נתוני פניות שטופלו ע"י נציג בכיר

- תאור תהליך טיפול בפניה מסוג פניה לפיתוח (ראה הגדרה בנספח 2.1 מילון מונחים מקצועיים)

- מספר התקלות הרוחביות שהיו

- כמות הפעילויות הנילוות שבוצעו בחלוקה לחודשי השנה (הטמעה, הדרכה והפקת תוצרי הדרכה)

- דוגמאות למגוון תוצרי הדרכה שהוכנו.

תיאור פעילות מוקד מטה איסוף נתונים (מצבת גני ילדים תלמידים וכ"א בהוראה)

- בסעיף זה ובנספח 2.4.2 מוצגים השירותים הניתנים על ידי מוקד האיסוף.

- תיאור אופן הספקת השירותים, תכולתם והיקפם במצב הקיים, מובא על מנת לספק את המידע המצוי בידי המשרד, כך שהמציעים יוכלו להעריך ולהבין את היקף הפעילות במצב הקיים. יש להבהיר, כי פעילות האיסוף שהיתה פעילות ליבה במסגרת מכרז האיסוף הצטמצמה מאד ומהווה נדבך מצומצם מעבודת המינהלת החדשה.

- איסוף הנתונים ממוסדות החינוך מבוצע באמצעים שונים (שיחות טלפוניות, מיילים, מסרונים, טפסים ממוחשבים וכו). בסוף התהלך, הספק מוודא שכל המידע הרלוונטי והמאושר ע"י הגורמים המוסמכים, עודכן במערכות. חשוב להבהיר, כיום, רכיב האיסוף הוא השלמה של תהליכים אשר מתרחשים בסדיר על ידי ביה"ס.

- לפרטים נוספים אודות השרותים שסופקו ראה "מכרז 00/4.13 מאפריל 2013 לשירותי איסוף והפצת נתונים" בקישור המצורף כאן.

      - בנספח  2.4.2 בהמשך, מפורטים נתונים אודות:

- שיחות נכנסות

- שיחות יוצאות

- התפלגות אורכי שיחה בהתאם לסוג השיחה (נכנסת/יוצאת)

- היקף פניות

אספקת סביבת עבודה לנותני שירותים בתחום המחשוב

במסגרת הפעילות והשירותים המסופקים במסגרת המכרז היוצא, בין  20 ל-30 מנותני שירותים בתחום המחשוב מתארחים באתר העבודה של המינהלת.

חלקם מתוקף סעיף שירותי האירוח במכרז המינהלת הקיים, וחלקם מתוקף המכרז שפרסם החשכ"ל מממ-1-2009.

דו"חות תפעוליים מצב קיים (I)

- ראה נספח 2.4.4 דוחות פעילות מוקד ומנהלת

תיאור מרכיבי הפתרון הנדרש (S)

למניעת כל ספק, המציע נדרש להתייחס לכל אחד מהרכיבים המצוינים בסעיף זה, תוך הבהרת יכולות המציע לספק את מרכיבים. אם הפתרון המוצע אינו כולל חלק מהרכיבים הנדרשים, יציין המציע כיצד ישלים את הפתרון הנדרש באמצעות רכיבים/פתרונות חלופיים. בכוונת המשרד לאחד את פעילויות "מוקד מטה איסוף הנתונים", עם הפעילויות של "מינהלת התמיכה ליישומים מתוקשבים"

מוקד – מרכיבים פונקציונליים, תפעוליים ותיאור שירות נדרש

      - (I)כיסוי פונקציונלי רכיבי חובה – מערכות המוקד

- המערכות המוצעות חייבות לספק מענה פונקציונאלי מלא ומתקדם לכל הנושאים המפורטים בסעיף זה:

        - תפעול מערכת טלפוניה (מרכזיה) מתקדמת המותאמת למוקד שרות שתועמד ע"י המשרד

        - תפעול מערכת הקלטות ושמירת נתונים היסטוריים  (שמירת הקלטות שנה אחורה, שאר הנתונים – לכל אורך המכרז) שתועמד ע"י המשרד

        - תפעול מערכת להפקת דוחות ותחקור נתונים מהמערכות התפעוליות

        - תפעול מערכת ה-CRM של המשרד

        - הקמת ממשקים למערכות המשרד שיועמדו לטובת השרות בהתאם לנהלי אבטחת מידע של המשרד.

        - תמיכה תוך ביצוע השתלטות באמצעות כלי שליטה מרחוק העומדים בדרישות אבטחת מידע המפורטים בנספח אבטחת מידע.

      - (I) תיאור שרותי חובה

- במסגרת אספקת שירותי המוקד, המציע נדרש לספק את השירות בהתאם לטיב השירות כמפורט בפרק 4  בסעיף 4.5.6 "אמנת שרות ופיצויים מוסכמים" ותוך ביצוע המטלות הבאות:

    - תפעול מוקד שירות ואספקת שירותים מבוססי תקשורת קולית (שיחות נכנסות/יוצאת) ואספקת תמיכה בתקשורת כתובה.

    - ניהול ויכולות תמיכה בגידול מובנה של נפח הפעילות ויכולות הסטה של משאבים בין ערוצי תקשורת קולית ותקשורת כתובה.

    - מענה ותמיכה באמצעות שימוש בתוכנות עזר (המאושרות על ידי המשרד) כגון תוכנת השתלטות כמוגדר בסעיף 3.12.1 בהמשך.

    - שימוש, תפעול ועדכון שוטף במערכת ניהול הידע של המשרד

    - ניהול השירות והמשאבים באופן אשר יבטיח מענה איכותי.

    - על נציג השרות הטלפוני / מוקדן לתעד את כל התנהלות השיחה עם הפונה, בצורה ברורה ומבנית במערכת ניהול הפניות (CRM), זיהוי הפונה יהיה בהתאם לנהלי משרד החינוך.

    - על הנציג לתעד כל נושא בפניה בצורה נפרדת ובהתאם לנושא.

    - אספקת תמיכה טכנית תפעולית לנציגי המוקד לאבטחת פעולה סדירה של מערכות מיחשוב ותקשורת באתר הספק.

    - מתן שרותים עבור מטה איסוף נתונים.

- איסוף נתונים ממסגרות ארגוניות  לרבות פניה ואיסוף בכלל הערוצים: טלפון, מייל, מסרונים חכמים, טפסים דיגיטליים, פורטל וכד' כמפורט בסעיף 2.5.1.6 בהמשך.

    - המשרד יבצע בקרה מתאימה על השרותים הניתנים בכל עת שיראה לנכון.

      - (I) דרכי פניה וערוצי תמיכה

על פי תפיסת השירות הדיגיטלית, רוב המידע זמין למשתמשים בפורטלים. מתוך הפורטלים ניתן לפתוח פניה אשר תנותב לגורם הרלוונטי באמצעות מערכת CRM. בנוסף, המשתמשים יכולים לפנות למוקד התמיכה באמצעות ערוץ טלפוני, תקשורת כתובה סינכרונית וא-סינכרונית וערוצי תקשורת אחרים בהתאם להחלטת המשרד.

      - (I) הערכה לכמות המוקדנים המשוערת בשוטף ובתקופות שיא

- הכמות המשוערת וההיקפים מובאים לטובת התרשמות בלבד, ואינה מחייבת בכל צורה שהיא את המשרד.

- ההערכה היא כי בשוטף ידרשו  כ-50 מוקדנים, בתקופות שיא ידרשו עד לכ-100 מוקדנים (לדוגמה תקופת שיא: פתיחת שנת לימודים, פרסום תוצאות בחינות בגרות),  ובתקופות שפל ידרשו כ-30 מוקדנים (לדוגמה לתקופת שפל: חופשות סוכות ופסח וחופשת קיץ) .

      - הערכות לתקופות שיא

- במהלך השנה, יש מספר תקופות שיא ידועות כמפורט בסעיף 2.8 בהמשך (לדוגמה: לקראת תחילת שנת לימודים) אשר מתאפינות במספר גבוה של פניות כמפורט בנספחים 2.4.1/2.4.2 בהמשך. בתקופות אלו ידרש הספק להערך מבעוד מועד עם כח האדם.

- הספק יאשר מול המשרד את תוכנית ההיערכות לתקופת השיא (פיק).

      - שרותי המוקד עבור מטה איסוף נתונים

- כאמור, כחלק מסל השרותים במוקד המינהלת, תינתן תמיכה לתהליכי איסוף נתוני מצבת (לדוגמה: תלמידים, עובדי הוראה ובעלי תפקידים נוספים)

- להלן מפורטים חלק מפעולות איסוף הנתונים בשוטף ובתקופות מיוחדות (כגון: תחילת שנה ומועדי רישום לגני ילדים וכד')

- תפעול שוטף

- שרותי מטה איסוף הנתונים ישלובו במוקד המינהלת החדשה

- מוקדנים במוקד הטלפוני של המינהלת יקבלו הכשרה מתאימה לטיפול בפניות הקשורות למטה איסוף הנתונים (למענה טלפוני, תקשורת כתובה ושרותי משרד אחורי בכל תחומי האיסוף)

- פניות הקשורות לאיסוף נתונים תקבלנה טיפול בהתאם לנהלי התמיכה בדרכי הפניה השונות (טלפונית/כתובה וכד')

- כחלק מהשרות והתמיכה באיסוף נתונים, תבוצענה  פעולות יזומות של המוקד אם כמענה לתקלות שזוהו במצבת התלמידים, ואם  במסגרת מתן שרותי משרד אחורי

- בדיקה ותיקון נתונים

- הנתונים שנאספו ונקלטו נבדקים במערכות המשרד. בנתונים נבדקת תקינות וקיום ערכים חוקיים. כמו כן, נבדקים צירופים חוקיים של ערכים בין שדות. הספק נדרש לסייע למוקדי האיסוף במוסדות החינוך בתיקון השגויים ולבדוק את תאימות הנתונים להצהרת מנהל מוקד האיסוף. הספק נדרש לטפל באיסוף הצהרות ואישורים בנושאי איסוף בהם נדרשים אישורים חתומים בנוסף לנתונים האחרים (כגון: הצהרת מנהל, אישור רואה-חשבון וכו').

- לצורך הבדיקה של שלמות הנתונים, מידע סותר ומידע שגוי. יקיים הספק בירורים עם הגורמים המתאימים בבתי הספר, ברשויות המקומיות, בבעלויות החינוך בקרב גורמים במשרד או בכל גוף אחר המהווה מקור לנתונים.

- המוקדנים יטפלו בכל הקריאות הנוגעות לאיסוף הנתונים. כחלק מתפעול השוטף במוקד המינהלת. המוקד יטפל אך לא רק, בנושאים כגון:

- טיפול שוטף בשגויים

- חריגי גיל

- איחוד זהויות

- טיפול בכפולים

- עדכון פרטי התקשרות מוטבים (מנהלי בתי ספר)

- אחר אשר עשוי להתווסף במסגרת שינויים ועדכונים ברגולציות ובמערכות

- המשרד יעמיד לטובת הספק הזוכה את כל המידע הדרוש בהקשר למצבת התלמידים בגני ילדים, בבתי הספר, מידע על בלתי משובצים, כ"א בהוראה וסמינירם,  וכל מידע אחר אשר ידרש למתן השרות. המידע יונגש לספק דרך מערכות המשרד.

- תהליכי איסוף עיקריים

- נתוני מצבת התלמידים במוסדות החינוך, מועלים למערכות המשרד ונגישים למוקדי האיסוף.

- במידה וידרש, על  הספק לידע מוסדות החינוך על כל עדכון/שינוי שמבוצע במצבת

- איסוף הנתונים ממוסדות החינוך באמצעים שונים (שיחות טלפוניות, מיילים, מסרונים, טפסים ממוחשבים וכו). בסוף התהלך, הספק נדרש לוודא שכל המידע הרלוונטי והמאושר ע"י הגורמים המוסמכים, עודכן במערכות. חשוב להבהיר שרכיב האיסוף הוא היום השלמה של תהליכים אשר מתרחשים בסדיר על ידי ביה"ס ומהווה חלק מצומצם מהפעילות הצפויה

- בצוע בדיקת שלמות הנתונים ותקינותם כוללת:

- סיוע לבתי הספר בתיקון השגויים ע"י איתור הסיבות לשגיאות.

- תיקון שגיאות הנובעות ממחסור בהגדרות במערכות המשרד. הספק יאתר את השגיאות הללו, יעמוד בקשר עם הגורמים המתאימים במשרד לצורך העדכון ויחזיר את הנתונים לקליטה חוזרת במערכות המשרד.

- השוואת הדיווח להצהרת המנהל. הספק נדרש לבדוק את דו"ח הבקרה ולוודא שהכמויות המוצהרות על ידי המנהל מתאימות לכמויות שדווחו.

- באם נדרשת פעילות נוספת כמו חתימת רואה חשבון על מסמכים, אישור על יועצים חינוכיים, רכזים וכו', היא תרשם במערכות ותתוייק, ועל הספק לוודא כי המסמכים אכן נחתמו בפועל על ידי הגורם הנדרש.

      - שרותי משרד אחורי – Back-Office

הפעילות  של  "משרד אחורי", תשולב בעבודה השוטפת של המוקד ותבוצע בהתאם להחלטה ניהולית של המשרד.

- הפעילות תכלול: טיפול ומענה לפקסים, תקשורת כתובה א-סינכרונית, פניות בפורטל, דוא"ל וכד'.

- בנוסף, ידרש הספק לביצוע תהליכי הנגשת מידע יזום בתקשורת כתובה וקולית לקהלים ספציפיים בהתאם לדרישת המשרד (לדוגמה: מבצע טלפוני יזום לקראת השקת מערכת חדשה לגני ילדים).

      - פעולות יזומות – פרויקטים

- המשרד, במהלך השנה יהיה רשאי לבקש מהספק כחלק מתהליכי העבודה והשרותים התפעוליים, לבצע פעולות יזומות בהיקפים משתנים כמענה לצרכים.

- הפעולות היזומות לכלל מוסדות החינוך ו/או לחלקם תבוצענה בדרכי התקשרות שונות: שיחות טלפון יוצאות, דואר אלקטרוני, מסרונים עם קישור  והפניה לדפי נחיתה.

- לדוגמה: פניה יזומה לכלל מוקדי האיסוף במוסדות החינוך ו/או לחלקם בהתבסס על רשימות תפוצה שונות, לגבי הנחיה/שינוי במצבת.

- שיווק ופרסום של יישומים מתוקשבים - המשרד מציע יישומים מתוקשבים רבים ומגוונים לקהלים גדולים ושונים. חלק מהיישומים הם יישומי חובה ואחרים הם יישומי רשות שהמשרד מעוניין לעודד את השימוש בהם. אלה וגם אלה מחייבים מאמצי פרסום ושיווק מול קהלי היעד

- התשלום יהיה בהתאם להיקף הפעילות אם על בסיס תפוקות/פרויקטים ואם על בסיס שעות עבודה כמפורט בפרק 5.

שירותים נלווים

- הפתרון המוצע נדרש להתייחס ולספק מענה לגבי הנושאים הבאים:

      - פיתוח תוצרי הדרכה

- המציע נדרש לאספקת יכולות של פיתוח מגוון תוצרי הדרכה, כמפורט בסעיף 4.4.6 לדוגמה.

      - אספקת שירותי מומחה

- המציע נדרש לאספקת מומחים במגוון והיקף אשר יבטיח עמידה בדרישות המשרד כמפורט  בסעיף 4.4.5.2 בהמשך.

- חשוב לציין שיתכן וידרשו בעלי תפקידים עם ידע מתאים בתחומי התוכן לטובת יישום  Walk Throughs במערכות שירות העצמי.

      - אספקת שירותי הדרכה

- המציע נדרש לאספקת יכולות לקיום רכיבי השירות הבאים מבחינת טיב, היקפים משתנים, הכוללים קיום מרכיבי השירות הבאים:

        - הדרכה מקוונת: הדרכה לקבוצת משתתפים, תוך ניהול רישום, זימון וכל הנדרש לקיום של מערכי השירות.

- ההדרכה תתבצע באמצעים וירטואליים, כמו תוכנת שרות Web conference אשר תנהל: רישום של משתמשים כולל פרטי זיהוי (סמל מוסד, מספר זהות), רישום השתתפות בהדרכה בפועל (כולל פרטים מזהים כגון סמל מוסד, מספר זהות וכד'),

- יכולת הגבלת כמות נרשמים תוך הצגת הודעה מתאימה למשתמשים, יכולת איסוף פידבק בסיום ההדרכה: אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות.

        - הדרכה פרטנית:  הדרכה באתר הלקוח (גורם חינוך או כד') בנושא תוכן של המשרד (לדוגמה אופן תפעול מערכת X, דיווח נתונים, בקרה וכד').

- ההדרכה תתבצע אחד על אחד.

- כולל איסוף פידבק בסיום ההדרכה: אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות.

        - הדרכה פרונטלית:  הרצאה באתר הלקוח, תוך ניהול, זימון וביצוע המטלות הנדרשות לקיום מרכיב השירות.

- כולל איסוף פידבק בסיום ההדרכה: אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות.

        - הדרכה פרונטלית + כיתת מחשבים: בדומה לסעיף ג', ובנוסף אספקת כיתת מחשבים ל 30 משתתפים + מקרן.

- כולל איסוף פידבק בסיום ההדרכה: אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות.

        - משך ההדרכות המוערכות: כמוגדר בסעיף 4.4.6.2.

        - כיבוד קל לאירוע הדרכה הכולל 30 משתתפים יכלול שתיה (חמה/קרה) וכיבוד אלמנטרי (עוגיות וכד').

- הפקת תוצרים תומכי פעילות הדרכה

- המציע נדרש לאספקת יכולות של הפקת תוצרים פיזיים תומכי פעילות הדרכה, כמפורט לדוגמה בנספח 2.5.2.5, הכוללים לדוגמא את התוצרים הבאים או שקול ערך בטיב, איכות והיקף נדרש:

        - עלון A5 צבעוני

        - עט פלסטי ממותג

        - מחברת ממותגת או ספל ממותג

        - רול-אפ

- שירותי הדרכה ותמיכה

  - הכנת מערכי הדרכה, וחומרי הדרכה לכל יישום וחומרי עזר להטמעה, שיאפשרו לממש באופן המיטבי את תוכנית ההדרכה שהוכנה ע"י הספק ואושרה ע"י המשרד.

- מערכי ההדרכה והחומרים יוכנו בהתאם לסטנדרטים המקצועיים והטכנולוגיים המקובלים במשרד באותה עת.

- המערכים שיוכנו, יוגשו לאישורו של המשרד ויעודכנו בהתאם להערותיו.

- כל מערכי ההדרכה וכל החומרים שיפותחו לטובת הדרכה והטמעה יהיו קניינו של המשרד. הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי המשרד, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  - הספק יעשה שימוש במערכי ובחומרי הדרכה קיימים שפותחו על ידי המשרד או על ידי ספקים אחרים, יעדכנם ויכין במידת הצורך מערכים וחומרי הדרכה חדשים, ככל שידרש לכך ע"י המשרד.

  - תיאום ההדרכות עם אוכלוסיית היעד ועם נציגי המשרד, רישום להדרכה, תיאום הלוגיסטיקה הנדרשת לביצוע ההדרכה לרבות סידורי חניה וכיבוד למשתתפים.

  - ביצוע ההדרכות שתואמו וניהול רישום על השתתפות וסקר שביעות רצון. ביצוע מבחן מסכם למשתתפים אם נדרש ע"י המשרד.

  - הספק יפעיל מערכת לניהול ההדרכות שתתמוך ברישום להדרכה, דרכי ההדרכה, רישום נוכחות, ניהול והפצת חומרי ההדרכה, תיעוד מהלך ההדרכה, ביצוע הדרכות מקוונות, הפקת דוחות ועוד.

- תוכנות וכלים להכנת חומרי הדרכה

- לטובת פיתוח תוצרי הדרכה הספק יספק את המוצרים הבאים:

- מאגר תמונות - גישה למאגר תמונות אשר יהיה נגיש בכל תקופת מתן השרות, עם המאפיינים הבאים, באופן שאינו מיצר בעיה הקשורה לזכויות יוצרים מול משרד החינוך:

- לא פחות מ-70 מיליון קבצים

- מאגר הכולל: תמונות, צלמיות (אייקונים), קבצים וקטורים, אילוסטרציות, קבצי קול וקובצי וידאו באיכות HD לפחות

- יכולת שימוש בתמונות ללא הגבלת זמן

- יכולת להשתמש בתמונה מספר פעמים במקומות שונים ללא הצורך במתן קרדיט

- אפשרות לרזולוציה איכותית גם בהדפסת תמונות עד גודל של A3

- יתרון - עורך תמונות מובנה בתוך המאגר שמאפשר גם למי שלא מחזיק פוטושופ לחתוך את התמונה לגודל הרצוי ולעבד אותה באופן מינימלי

- אתר להתייחסות בלבד -  /www.shutterstock.com/

- חלק ו/או כל התוכנות הגרפיות הבאות:

- Captivate Adobe

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

- Storyline

- After Effect

- תוכנת המרה ויצירת קבצי PDF עם רמות הרשאה שונות.

- השימוש במאגר ובתוכנות ייתן מענה למספר העובדים המורשים. (בודדים)

- על הספק לוודא כי גרסאות התוכנות השונות יהיו עדכניות, וכן, להתקין את עדכוני האבטחה של היצרנים לא יאוחר מ 14 יום משחרור העדכון על ידי יצרן התוכנה.

- המשרד יהיה רשאי לדרוש עדכון ותוספות של תוכנות בהתאם למקובל בשוק.

      - שירותים לוגיסטיים תומכי פעילות הדרכה

- המציע נדרש לאספקת יכולות לקיום רכיבי השירות הבאים מבחינת טיב, היקף משתנה, הכוללים קיום מרכיבי השירות הבאים כמפורט בסעיפים א'-ד'.

- הנ"ל לא כולל מדריך, אשר יסופק במסגרת סעיף 4.4.6.2 .

        - כנס של 50 משתתפים (כולל אולם, כסאות ישיבה, ציוד הדרכה, מקרן, מיקרופון ורמקולים, מצביע, שולחן/פודיום, עמדת רישום, ליווי הכנס עד סופו, פינוי וניקוי (וכן שתיה חמה/קרה כיבוד קל).

        - כנס של 50-200 משתתפים כולל כל הנדרש בסעיף א' לעיל בהתאמה.

        - כנס של 200-400 משתתפים, כולל כל הנדרש בסעיף א' לעיל בהתאמה.

        - כנס של מעל 400 משתתפים, כולל כל הנדרש בסעיף א' לעיל, בהתאמה.

(N)

(I) אספקת סביבת  עבודה לנציגי המשרד במינהלת

- במסגרת השירותים במכרז, הספק הזוכה נדרש לספק סביבת עבודה לנציגי המשרד (שני נציגים, ראה דרישות ארוח בסעיף .4.3.6.2  בהמשך).

(I) אספקת סביבת עבודה לארוח נותני שירותים בתחום המחשוב

- במסגרת השירותים במכרז, הספק הזוכה נדרש לספק סביבת עבודה באתר העבודה של מטה המינהלת או בצמוד לו לכ-20-30 עובדים מטעם המשרד.

הארוח נדרש מתוקף סעיף שירותי האירוח במכרז שפרסם החשכ"ל מממ-1-2009.

האירוח כולל סביבת עבודה (חדר, ציוד מיחשוב, שירותי תמיכה לרשת ולציוד המיחשוב), רשת תקשורת ייעודית כנדרש ע"י המשרד, וזכות שימוש במתקנים ציבוריים של הספק (מזנון, מטבחון, חדרי ישיבות, חדרי הדרכה. ראה הרחבה ודרישות בסעיף .4.3.6.3 בהמשך).

      - סביבת העבודה תוגדר ותחובר לרשת המשרד בהתאם לנספח "נוהל 10.2 - ניהול שירותים שמקבלים מגורם חיצוני" המצורף למכרז זה.

      - תחנות עבודה ברשת המחוברת לרשת משרד החינוך יחוברו לדומיין של משרד ויקבלו הגדרות מדיניות אבטחת מידע שנקבע ע"י המשרד

      - (M) המציע יתחייב לספק ציוד קצה לעובדים מטעם המשרד המתארחים באתר המינהלת, בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשרד והמפורטים בסעיף 4.3.6.2 ובנספחו.

      - (M) המציע יתחייב לעדכן ולשדרג את סביבות העבודה והמחשוב לעובדים מטעם המשרד המתארחים במינהלת, במקביל לביצוע מהלך כזה במשרד.

    - פרוט מרכיבי הפתרון והשרות

על המציע לפרט במענה לסעיף 2.5 באופן סכמתי,  בתאור מילולי ובצרוף תרשים של מרכיבי הפתרון והשרות אותו הוא מציע.

תיאור הפתרון יקיף את כלל המרכיבים הפונקציונאליים והשירותיים תוך כיסוי כלל דרישות משרד החינוך כפי שהוצגו במסמך זה.

מלבד התיאור הפונקציונלי, יציין המציע, עבור כל מרכיב בפתרון המוצע על ידו את הנתונים הבאים:

- האם המרכיב הוא חלק ממערכת המוקד או רכיב ייעודי כחלק מהפתרון הכולל.

- במידה ומרכיב הפתרון הנו חלק ממערכת קיימת יציין המציע האם מרכיב הפתרון הנו ייעודי לארגונים כדוגמת משרד החינוך, או רכיב גנרי אשר יותאם לצרכי המשרד.

- לכל מרכיב פתרון ו/או שרות, יציין המציע מיהם הבעלים, הגורם המפתח ואת הקשר העסקי,  בין המציע לבעלי הפתרון.

דו"חות תפעוליים (S)

מערך הדיווח כללי

- הזוכה יעמיד לרשות נציגי המשרד מסך Dashboard למנהלים, אשר ירכז באופן גרפי מידע מרכזי על כל תחומי הפעילות. ה- Dashboard יהיה נגיש בצורה מלאה לנציגי המשרד.

- הספק הזוכה יתבסס בין היתר על דוחות שיופקו מהמרכזיה הכוללת מערכת דוחות, (הרשימה המלאה והממשקים יועברו לידי הספק הזוכה בשלב האפיון המפורט)

- כלל המערכות יותקנו ברשת משרד החינוך.

- הזוכה יפיק ויספק את מגוון דוחות תפעוליים וריכוזיים ברמות שונות וכן יקיים דוחות לפי הנדרש ולפחות לפי המפורט במכרז ונספחיו.

- הדוחות יקיפו את פעילות המוקד וכלל הפעילות והשירותים המסופקים למשרד החינוך (מרכזיה, CRM, הקלטות, הדרכות, ארועים וכד').

- הזוכה יעביר למשרד את הדוחות ואת המסמכים המפורטים להלן, בפורמטים שניתנים לקריאה ולעיבוד בכלי Microsoft Office או בפורמט סטנדרטי אחר שאושר מראש על ידי המשרד.

- (M) הזוכה יתחייב לפרט ולסייע (במידת הצורך) לנציגים מוסמכים של המשרד בגישה ובהכוונה למאגרי המידע התפעוליים, עליהם מבוססים הדוחות והמסמכים, בכל עת, לצורך הצלבה, אימות ובקרה. הגשת חלק מהדוחות והמסמכים היא אבן דרך לביצוע תשלום, דוחות ומסמכים אחרים, מטרתם לנטר ולבקר באופן שוטף את פעילות הספק ואת תפוקותיו.

- הספק יתחייב לפתח את כל הדוחות המנויים בסעיף זה ושאינם קיימים במערכת שלו ולהמציאם למשרד תוך 3 חודשים ממועד תחילת השרות. במידה והדוחות לא יסופקו במועד, יעוכבו התשלומים המגיעים לספק על פי החוזה שיחתם עמו מכוח מכרז זה, עד לעמידתו בהתחייבות זו.

- בעת הגשת הדוחות, הספק יפרט בכל דוח את מקור נתוני הבסיס ששימשו אותו להכנת הדוח.

- הספק הזוכה ינהל תצוגה ודווח  (בזמן אמת ובדוחות ההיסטוריים)  על פעילות וביצועי המוקד (כגון, אחוז מענה, זמן המתנה ועוד). המערכת תאפשר צפייה בנתונים על גבי צג העמדה, מסך קיר גדול, דוחות מודפסים, יצוא לקבצים ע"פ פרמטרים שיוגדרו מראש.

- (M) הספק יצרף לחשבונית החודשית, את כל  הדוחות מהמקורות הרלוונטיים לתחשיב התמורה ולסעיפי התמחור על פי תפוקות ומדדי שרות, דוחות אשר יוגדרו במשותף עם המשרד במהלך האפיון המפורט. (דוחות כגון: שיחות נכנסות, שיחות ננטשות, שיחות נענות, זמן שיחה מדויק, סטטיסטיקות על  % תעסוקת נציג וכד').

- .

- כל הדוחות שיופקו ע"י הספק הזוכה, יהיו ניתנים לייצוא לאקסל.

- מערכת הדווח/דוחות תהיה נגישה באופן מלא וללא הגבלה לנציגי המשרד בהתאם לאישור מנהל הפעילות במנהל תקשוב.

- (S) במענה לסעיף זה (2.6), על המציע לפרט את מערכות המידע התפעוליות עליהן יתבסס להפקת הדוחות הנדרשים.

(I) המערכת תתמוך בשלשה  סוגי דו"חות

- דוחות זמן אמת – של המרכזיה ונתוני המוקד

- דו"חות המוגדרים מראש - כולל תזמון להפקה אוטומטית בזמנים קבועים, כולל דוחות הנדרשים לסעיפי התמחור (עמידה ב-SLA, % תעסוקה וכד')

- דו"חות המופקים לפי דרישה "אד-הוק" - ע"י בניה עצמאית של האנליסט ועל פי דרישות  משתנות.

(I) תצוגת זמן אמת של המרכזיה – תסופק ע"י המשרד

      - (N)

      - כלי ה Real Time יאפשרו ניהול יעיל ואפקטיבי של המוקד בזמן אמת ויאפשרו למנהלים במוקד להגיב ולשפר את ביצועיהם, בכדי לעמוד ביעדי רמת השרות.

      - תתאפשר כניסה מרוחקת אשר תתאפשר באמצעות מודול WEB לצפייה בנתוני המוקד ע"י הזנת שם משתמש וסיסמא ובהתאם למדיניות ניהול משתמשים של משרד החינוך,  הנתונים אשר יתכן ויוצגו (הרשימה הסופית והמדויקת תוגדר במהלך האפיון המפורט עם הספק הזוכה):

- .

- .

- רמת תורים - תור בודד, רשימה של תורים בודדים (כל סוגי הפניות הנכנסות, היוצאות).

- רשימה של תורים עם נתונים מאוחדים, כל התורים במוקד וברמת מערכת.

- נציגים:

      - נציג בודד, מספר נציגים (כל אחד לחוד ומידע מסכם), Skill בודד, קבוצות Skills (כולל אפשרות הפרדה בין רמות ידע)

      - קבוצות נציגים (כל אחת לחוד ומאוחד), כל הקבוצות במוקד ורמת מערכת.

- זמני ההמתנה - עד למענה, עד לנטישה וכדומה. זמני המתנה ביחס לעומס שיחות בזמן נתון.

- רמת איוש המוקד - המערכת תאפשר בקרה בזמן אמת על איוש הקבוצות עם אפשרות להצגת חתכים שונים (השתייכות לקבוצה, לרמת מיומנות Skill, שפה עברית/ערבית וכדומה).

      - פירוט המצגות במסכי ה- On Line יתבצע בשלב האפיון המפורט.

דוחות מוקד השירות

      - המערכות תהיינה נגישות בצורה מלאה לנציגי המשרד בהתאם לאישור מנהל הפעילות במנהל תקשוב.

      - .

      - מערכת הדוחות תאפשר למשתמשים ברמות שונות (נציגי המשרד, מנהל מוקד, מנהל הצוות וכו') להפיק דוחות בחתכים שונים על נתונים היסטוריים של הפעילות שבאחריותם.

      - המערכת תאפשר לשמור מידע מצטבר (מסכם/ריכוזי) ב On-line לתקופת הפעילות של המכרז.

      - המציע יספק דוחות בקרה לפעילות המוקד והמשרד האחורי על פי הפרמטרים הרלוונטיים מקובץ לפי פעילות בדוחות ריכוז ודוחות מפורטים. דוגמא לפריטי מידע: סוג פעילות, תאריך, נתוני פניה, מאפייני פעילות, זמן טיפול, פרטי מוסד, כמות פניות, כמות מוסדות, כמות ביצוע יומית, היקף שעות פעילות לחיוב.

      - המשרד רשאי לדרוש דוחות בקרת פעילות נוספים בהתאם לצורך והגדרת זמני ביצוע ע"י משרד.

תאור ופרוט שרותי תחקור נתונים ניתוח מידע ודוחות בקרה

- המשרד מבקש לשפר את טיב השרות קהל הפונים ומכאן מבקש לקבל יכולות תחקור, ניתוח ופילוח הנתונים בהתייחס לתמהיל הפניות למוקד לפי סוגי היישומים, מאפייני הפונים, סוגי הפניה, תזמון, ערוצים ועוד.

- דוחות תחקור הנתונים נדרשים להיות תלויי משימה ותפקוד. דוחות התחקור יכללו בין היתר הצפת תובנות שיתרמו למדידת ובקרת איכות השירותים, ניתוח אנליטי הכולל מגמות והקשרים.

- האנליסט (מטעם המציע) יהיה זמין להגדיר/לפתח ולהפיק באופן שוטף דוחות בקרה ודוחות ניתוח מגמה היסטוריים, וכן דוחות נוספים כפי שיוגדרו ע"י המשרד במסגרת הפעילות בפרויקט.

- דוחות הבקרה יסתמכו על נתוני המערכות הרלוונטיות למוקד: מרכזיה, ניהול ידע, CRM, מערכות לשרות עצמי ועוד לפי הענין.

אבטחת מידע (M)

הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח 2.7. "נספח אבטחת מידע - מכרז מנהלת"  ונספח "נוהל 10.2 - ניהול שירותים שמקבלים מגורם חיצוני" המצורפים למכרז זה.

על הספק לפרט במענה למכרז את הצעותיו לסעיפים המסומנים ב-(S) שבנספח אבטחת מידע, סעיפים אלו יבדקו כל מנת לוודא שההצעה עונה על דרישות אבטחת מידע.

הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במכרז זה, על ממונה אבטחת מידע להיות עם ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום אבטחת המידע, יש לצרף למענה את פרטי ממונה אבטחת המידע.

נפחים, עומסים וביצועים (M)

- הסעיף מתאר דרישת המכרז לקבלת שירותים ותוצרים כמפורט בטבלה.

| - מס | - נושא | - פרוט | - הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.1 מוקד | - טלפוניה (שיחות יוצאות ונכנסות) | - היקפים לייחוס כמפורט בסעיף 2.4. - מוקד מנהלת + מוקד מטה איסוף - היקף בפועל יהיה בהתאם לנדרש ובהתאם לעמידה ב SLA בפרק 4. |
|  |  | - תקשורת כתובה | - היקף הפעילות יהיה בהתאם לנדרש ובהתאם לעמידה ב SLA בפרק 4. |
|  |  | - תפקידי ניהול במוקד | - כמפורט בפרק 4, בהתאם לנדרש ע"י המשרד ובהתאם לדרישות איוש. |
|  | - 1.2 משרד אחורי |  | - היקפים לייחוס כמפורט בסעיף 2.4. - מוקד מנהלת ומקד מטה איסוף. היקף בפועל יהיה בהתאם לנדרש ע"י המשרד. |
|  | - 1.3 תפקידים | - תפקידי תמיכה לפעילות מוקד | - כמפורט בפרק 4 |
| - 2 | - העברת הדרכה | - הדרכה מקוונת - הדרכה פרונטלית - הדרכה בכיתה - הדרכה באתר הלקוח | - ראה פרוט בפרק 4. - היקפים לייחוס כמפורט בסעיף 2.4. - עבור מינהלת תמיכה. - אופי הפעילות במכרז הנוכחי שונה מהעבר, היקפים בפועל יהיו לפי הנדרש בהתאם לצרכי המשרד. |
| - 3 | - שירותי מומחה | - מומחה רמה א' - מומחה רמה ב' | - כמפורט בפרק 4. - שרות חדש. - היקף תשומות בפועל יהיה בהתאם לנדרש ובהתאם לצרכי המשרד |
| - 4 | - פיתוח תוצרי הדרכה | - לפי בעלי תפקידים | - היקפים וסוגים לייחוס כמפורט בסעיף 2.4. מינהלת תמיכה. - היקף ומגוון תוצרים בפועל יהיו בהתאם נדרש ובהתאם לצרכי המשרד. |
| - 5 | - הפקת תוצרים | - לפי סוגי תוצרים | - היקפים וסוגים לייחוס כמפורט בסעיף 2.4. מינהלת תמיכה. - היקף הפקה, מגוון והיקף, נדרש יהיו בהתאם לצרכי המשרד. |
| - 6 | - מערכת webguidance |  | - כמפורט בפרק 3, פרק 4. שרות חדש. - היקף יישום נדרש בפועל יהיה בהתאם לצרכי המשרד. |
| - 7 | - ציוד קצה | - ציוד קצה לנציג תקשורת טלפונית / מוקדן | - כמפורט בפרק 3. היקף הרכש בפועל יהיה בהתאם לצרכי המשרד. |
| - 8 | - שירותים ותפקידים נוספים |  | - כמפורט בפרק 4. |
| - 9 | אספקת סביבת עבודה לנותני שירותים בתחום המחשוב | - ראה סעיף .4.3.5.3 ונספח 4.3.5.3 | - היקף כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. |

תאור אוכלוסיות לתמיכה והיקף שיחות מוערך למכרז

- כמות המשתמשים המשוערת פורטה בטבלה בסעיף 2.3.1.

- היקפי השיחות שהתקבלו בשנים האחרונות מפורטים בנספח 2.4.1 פרוט נתוני שיחות שנתיות

כל היקפי הפעילות שפורטו בסעיף 2.8 לעיל ובסעיפי המכרז הרלוונטיים, הינם לצורך הדגמה בלבד, והמשרד אינו מתחייב להיקף עתידי כלשהו. מובהר בזה מאחר ומדובר במכרז היקפים משתנים, המשרד רשאי להגדיל או לצמצם את היקפי הפעילות כפי שפורטו לעיל, וזאת בהתאם לשיקולי המשרד והתקציב השנתי הקיים לפעילות במכרז.

טכנולוגיה (I)

ארכיטקטורה כללית – הבהקים

דרישת הפרויקט במכרז זה הינה לקבלת פתרון מלא לאספקה, התקנה, שילוב והתאמה ואספקת שרותי תפעול מלאים של המערכות הנדרשות, תוך מענה על מלוא דרישות היישום והטכנולוגיה שיפורטו להלן.

במהלך תקופת ההקמה, ועל פי לוחות זמנים שיוגדרו, יידרש הספק להגיש לאישור המשרד מסמך תכולת העבודה (SOW) אשר יכלול אפיון מפורט, פיתוח והתאמה, אינטגרציה, אספקה, התקנה, בדיקה, הרצה, הדרכה, תיעוד, תפעול ותמיכה. כל זאת בהתייחס גם ללוחות זמנים , פרוט אופן ביצוע עדכוני גרסה וביצוע שינויים בשלב התפעול השוטף וכל פעולה הנדרשת לצורך מימוש יעדי המכרז והפעלת הפתרון הנדרש במסמך זה.

באחריות הספק הזוכה, לספק את מרכיבי התשתית והתוכנה הנדרשים לצורך הפעלת השירות, לרבות: שרתים, תקשורת, תקשורת טלפוניה, כבילה, לוחות סעף, ארונות תקשורת, מתגי רשת, רכיבים נדרשים והקשחות, מחשבים שרתים ע"פ דרישות אבטחת מידע, ציוד עמדות עבודה, מערכות הפעלה, תוכנות, הגדרה, אספקה, התקנה והפעלה של רשתות ה- WAN וקווים לספקי התקשורת, וכל רכיב נדרש אחר להקמה ותפעול המערכת, אלא אם צוין אחרת.

משרד החינוך מציג עקרונות וציפיות אשר יש להתייחס אליהם במסגרת המענה לפתרון.

משרד החינוך מייחס חשיבות רבה למענה טכנולוגי אשר יתאים לעקרונות המפורטים בפרק זה, וכן לעמידה בדרישות אבטחת המידע של המשרד.

דרישות טכנולוגיות (M)

כללי (I)

המשרד יספק את: מערכת הטלפוניה/מרכזיה,  מערכת ה- CRM, מערכת לניהול ידע (KMS lighthouse)  לטובת מערכות המוקד כנדרש במכרז.

מערכות באחריות הספק

      - באחריות הספק לספק את כל רכיבי הפתרון הנדרש לביצוע הפעילות, אשר אינם מסופקים ע"י המשרד. הדבר כולל את כל מרכיבי היכולות הטכנולוגיות, תשתית, חומרה ורכיבי תוכנה נדרשים לצורך הפעלת המוקד, תוכנה לדווח ולניתוח פרמטרי טיב שרות ואספקת שירותים נדרשים אחרים.

      - המערכות יותקנו ברשת משרד החינוך בהתאם לנהלי המשרד.

      - המציע נדרש לפרט במענה לסעיף 2.6 את היכולות להפקת דוחות הבקרה הנדרשים מבחינת בדיקת עמידה ביעדי טיב השרות ויכולת חישוב פרמטרים של ציון איכות ותחשיב מנגנון בונוס/קנס כמתואר בפרק 5.

רכיבי הפתרון הנדרש (M)

הספק נדרש לספק את הבא: אתר לפעילות המנהלת והמוקד, לוגיסטיקה, כח אדם ושרותי ניהול, שרתים, ערוצי תקשורת, תקשורת טלפוניה, כבילה, לוחות סעף, ארונות תקשורת, מתגי רשת, רכיבים נדרשים והקשחת שרתים ע"פ דרישות אבטחת מידע, עמדות עבודה, מערכות הפעלה, תוכנות, אספקה, התקנה והפעלה של רשתות וקווים לספקי התקשורת, וכל רכיב נדרש אחר להקמה ותפעול שירותי החובה והרשות כמתואר במכרז.

המציע נדרש לספק במסגרת מכרז זה לפחות את המערכות הבאות:

      - תקשורת ותשתית

- ארונות תקשורת, ציוד תקשורת פסיבי (לפחות CAT5), מתגי Ethernet, וכן ציוד מיחשוב למוקדנים desktop+תוכנה ושרתים נדרשים לתחזוקת המוקד.

- קווי התקשורת לחיבור אתר המינהלת למשרד החינוך יסופקו ע"י המשרד. עם בחירת הספק הזוכה, תיקבע ישיבה תכנון עם צוות התשתיות של המשרד לתכנון חיבור הקווים 
..

- ..

- הספק יוודא ביצוע כל ההגדרות הנחוצות לתפקוד מיטבי של הקווים והרשתות במוקד.

- רשת המוקד תחולק ל VLANS בהתאם לדרישות המשרד.

ציוד ומערכות אשר יסופקו ע"י הספק הזוכה (M)

      - (N).

      - (N)

      - (N)

      - (N)

      - (N)

      - (N)

      - פתרון הכולל תמיכה בערוצי תקשורת כתובה.

      - ציוד מיחשוב  לנציגי המוקד ראה סעיף ז   בהמשך.

      - עמדות העבודה במוקד יחוברו לאינטנרט דרך תשתיות משרד החינוך וזאת במטרה לבדוק זמינות אתרים, לבצע סימולציות לשחזור תקלות, לתמוך בפניות בצ'ט, בפורומים, בפייסבוק ובטוויטר.

      - המשרד שומר לעצמו את הזכות לעבוד עם עמדות מקומיות ו/או עם עמדות מרוחקות -VDI. במקרה של שימוש ב-VDI, המשרד ייספק את תשתית ה-VDI לשימוש נציגי השרות.

עמדות נציגים במוקד

להלן דרישות מינימום מעמדת הנציג:

- לצורך שימוש במערכת המשרד הספק הזוכה נדרש למחשב עם דפדפן אקספלורר ודפדפן כרום או פיירפוקס בהתאם להנחיית המשרד בגרסאות העדכניות ביותר הקיימות. בנוסף, נדרש הספק לבצע עדכונים קבועים על מנת לעשות שימוש בגרסאות העדכניות ביותר.

- העמדה תכלול 2 מסכים בגודל 22 אינץ' לפחות.

- מכשיר טלפון חכם/מחשב לפי הנדרש לאופי המטלה. מכשיר הטלפון החכם יוגדר בהתאם להנחיות צוותי התקשורת של משרד החינוך (מכשיר הטלפון יסופק ע"י המשרד כחלק מהחיבור למרכזיה).

- אוזניות מסננות רעשי רקע וכן אפשרות לחבר זוג אוזניות נוסף או אוזניות כפולות גם להקשבה משותפת (הספק יבדוק מול ספק המרכזיה באם ניתן לרכוש אותן דרכו).

- מחשב בקונפיגורציה לפי הנדרש לטובת ביצוע מגוון משימות התמיכה תוך עמידה ברמת השרות הנדרשים כמפורט במכרז.

- ההתחברות למערכות המשרד תתבצע באמצעות VMware Horizon Client שיעמיד המשרד.

- (M) המשרד שומר לעצמו את הזכות לעבוד עם עמדות מקומיות ו/או עם עמדות מרוחקות - VDI. במקרה של שימוש ב-VDI, המשרד ייספק את תשתית ה-VDI לשימוש הנציגים.

- (S) המציע יפרט בטבלה את ציוד הקצה המוצע על ידו, על מרכיביו ותצורותיו, ובציון הכמות המינימלית המוצעת לכל פריט.

- (M) הספק מתחייב לספק את כל הרכיבים הנדרשים לתפעול תקין של עמדות הקצה,  גם אם הם לא צוינו במדויק/במפורש.

(S) מודל עבודה משולב (תמיכה מאתר המוקד ותמיכה מרחוק – בית העובד).

- המשרד מבקש לבחון וליישם מודל של עבודה המשלב תמיכה מאתר המוקד ותמיכה מרחוק.

- מובהר  כי:

- בשלב זה,  לא ניתן לבנות מודל תמיכה על בסיס עבודה מהבית/מרחוק בלבד

- כל נציג שרות העובד מהבית, מחוייב להיות נוכח גם באתר המוקד בהתאם לכמות הימים והשעות שתסוכם עם הלקוח

- מובהר כי:  הספק הזוכה נדרש להגיש לאישורו של המשרד את מודל העבודה המתוכנן במסגרת הכנת תוכנית העבודה הראשונית.

- הספק  המציע יתאר במענה את:

- מודל העבודה המשולב המתוכנן וההנחות לפיהן נקבע המודל.

- הערכותו למודל תמיכה משולב.

- נהלי עבודה מאתר המוקד ועבודה מהבית.

- מבנה הצוות המוצע וחלוקתו לצוותי עבודה.

- מספר הימים המתוכנן בהם יעבוד כל עובד מהבית ובמשרד.

- כיצד יובטח שאיכות השרות לא תיפגע ממודל העבודה המושלב.

- כיצד יבוצעו התדריכים, החלוקה לצוותים ולפעלויות השונות, העברת הנחיות ליום העבודה לנציגים באתר ולנציגים העובדים מרחוק וכד'.

- תהליכי בקרה על נציגי השרות העובדים מהבית.

- הקשר עם התומכים הבכירים, הדרג הנהולי וביצוע אסקלציה לקריאות.

- פרוט הרכיבים התשתייתים לתמיכה במודל העבודה תוך שמירה על רמת השרות הנדרשת במכרז.

- המרכזיה שתסופק ע"י המשרד כוללת יכולות לחבר שלוחות מרוחקות.

(S) התחברות למערכות המוקד מרחוק בגין מצב חרום מתמשך (מעל 3 ימים)

כחלק מיישום לקחים משרותי התמיכה שסופקו למשרד בתקופת הסגר (קורונה) בחודשים מרץ אפריל מאי 2020).

- המציע נדרש לספק לעובדיו הפועלים במסגרת מכרז זה את כל האמצעים לחיבור לכל המערכות הנדרשות למתן  שרות   בהתאם למכרז זה במקרה של הכרזה על מצב חרום המונע הגעת מוקדנים לאתר המוקד בהתאם להנחיות הממשלה ו/או גורם מוסמך אחר, החיבור לתוך המערכות הפנימיות של משרד החינוך יתבצע על תשתית ה SSL VPN של המשרד  (הורייזן ו\או VDI).

- ההתחברות מרחוק היא לצורך מענה לפניות במענה טלפוני, בתקשורת כתובה, צ'אט, פורטלים וכד' עם אפשרות לעדכון סטטוס ב-CRM.

- לכשיוחלט על מימוש אופצית עבודה זו, המשרד  יעביר לספק הזוכה את מס' המוקדנים הנדרש,  על הספק להיות ערוך למימוש שיטת עבודה זו (ע"י הכנת ציוד מתאים והכשרת העובדים להתחברות מרחוק).

- ההתחברות למערכות המשרד תתבצע באמצעות אמצעי תשתית שיעמיד המשרד.

- (M) ההתחברות עובדים/נציגים מרחוק תתבצע רק בהתאם להנחיות אבטחת המידע של המשרד.

כללי עבודה במוקד בתקופת החרום ובסיומה

- העבודה במתחם המוקד תתבצע בהתאם לכללי ה-"תו הסגול" (כל עוד תקנות החרום יחייבו זאת).

- הספק יהיה ערוך במידה ויתבקש ע"י המשרד, לחזור ולעבוד במסלול עבודה רגיל, בו כל המוקדנים יפעלו מאתר המוקד.

(I) מרכזיה – תסופק ע"י המשרד

- המשרד יעמיד לרשות הספק הזוכה והפרויקט את המרכזיה ומערכת הניהול בלא עלות. הספק הזוכה נדרש לספק על חשבונו תשתית תקשרות וכו' וכן ציוד קצה (חומרה/תוכנה) לנציגי השרות כמפורט בין היתר בסעיף 3.2. ובמסמכי המכרז.

- המשרד יחד עם הספק הזוכה יבצעו איפיון של המוקד, הכרזות ותפריטי ניווט. הספק  יהיה בקשר מול ספק המרכזיה בתקופת ההקמה ובכל תקופת השרות.

- כחלק מהשרות, הספק הזוכה, יהיה אחראי לבצע את ההקלטות (והעדכונים שידרשו במהלך השרות) עבור ההכרזות ותפריטי הניווט במערכת ה-IVR.

(I) מערכת ה CTI (נתב שיחות מתקדם/חכם) – יסופק ע"י המשרד

(I) ממשק נציג (סרגל הכלים) – יסופק ע"י המשרד

IVR (I)  - יסופק ע"י המשרד

(I) מערכת הקלטה – תסופק ע"י המשרד

(S) מערכת לאוטומציה של תהליכי שיווק – (מוצר מדף)

תהליכי שיווק נדרשים

במטרה לשפר את שירותי השיווק והתמיכה אשר מסופקים במסגרת מכרז המנהלת, משרד מבקש, ליישום מערכת דיוור להפצת דוא"ל ו- SMS כחלק משרות משלים לשירותי המוקד.

בעוד שהמשרד אינו מתווה דרישות טכנולוגיות, הרי שציפיית המשרד שהפלטפורמה המוצעת תאפשר קבלת שירותי תפעול על בסיס מנוי חודשי:

- ניהול ותפעול השירות לרבות הוצאת דו"חות בקרה ושימוש, עלויות עיצוב ועריכת תוכן.

- עיצוב והקמת דפי נחיתה לניהול קמפיינים שיווקיים המותאמים למכשירי קצה שונים (PC, טלפונים חכמים, ניידים, טאבלטים וכד').

- מערכת הפצת דיוור וניתוח מידע לגבי פתיחת מיילים, כניסה לספאם, כתובות מייל שגויות, בקשת הסרה, הודעות SMS שנשלחו, מספרים שגויים, בקשות להסרה וכו'.

- מודול 'קמפיינים' למשלוח תוכן שיווקי ייעודי או מידע לעובדים.

- שיבוץ שדות אישיים בגוף ההודעה, כמו שם פרטי, ליצירת הודעה אישית (פרסונליזציה(.

- קביעת מספר/טקסט שמופיע כשולח ההודעה.

- בניית רשימות תפוצה ע"י ייבוא נתונים מטבלאות CSV / EXCEL ו/או פורמט סטנדרטי אחר ו/או באופן ידני.

- חסימת/הסרת נמענים לפי מספר טלפון או כתובת דוא"ל, שליחת הודעות ברמת מנוי בודד וכד'.

- אפשרות לשליחת דואר אלקטרוני קבוצתי מכתובת דוא"ל.

- מס' ההפצות הנדרש בשנה עומד על כ-3 מיליון הודעות לכ-200,000 משתמשים אולם ייתכן גידול בהמשך

- הפתרון המוצע, נדרש לעמוד בדרישות האפליקטיביות לטובת אספקת השרות הנדרש למשרד.

- חיפוש גוגל למילים  כגון "אוטומציה שיווקית"  וכל צרוף דומה אחר של  חלק מהדרישות לעיל, מאפשר לאתר ספקים. הפתרון נדרש לתמיכה בשפה העברית ולכלול מערכת דוחות (שימוש, בקרה, פתיחה, שגויים וכד')

- הספק יפרט בפרק 5 בסעיף 5.4.7 את העלות השנתית לפלטפורמה  בהלימה למספר ההודעות הנשלחות ולמספר אנשי הקשר הנדרשים. ובנוסף, יפרט בסעיף 5.4.12 את עלות ההרחבות האופציונליות למערכת

- על הספק לפרט במענה את:

  - שם הספק

  - שם המערכת/פלטפורמה

  - יכולות המערכת/הפלטפורמה המוצעת בהתאם לנקודות שפורטו לעיל.

  - החבילות הנתמכות

  - תהליכי ההפצה

  - וכל תהליך חשוב אחר

- למשרד שמורה הזכות לדרוש מהספק הזוכה לרכוש מנוי ו/או שרות לפלטפורמה או לפלטפורמה דומה בהתאם לדרישת המשרד.

(S) עמידה בעומסים וזמינות תפעולית

עומסים וזמינות– לא רלוונטי

זמינות תפעולית עקרונות לתכנון

מערכות הספק הנדרשות בסעיף 3.2 ושאר סעיפי הפרק נדרשת לזמינות רציפה וללא הפסקה בשעות פעילות המוקד.

המציע יפרט את המנגנונים אשר יבטיחו פעולה רציפה של המערכת תוך עמידה בעומסים בהתייחס לכל רכיבי הפתרון (חומרה/תוכנה/תקשורת) וברמת האפליקציה וכן תאור תהליכי ההתאוששות. על הספק לציין כשלים אפשריים במערכות המוצעות והשפעתם על תפקוד המוקד.

- יש לציין את היכולות המסופקות לצורך גיבוי נתונים למקרה תקלה ואפשרות שחזורם לאחר תיקונה.

- יש לפרט כיצד המציע מבטיח שלא תהייה כל פגיעה או כימות הפגיעה בעבודת המערכת בשל תקלות או השהיות בגישה למערכת המידע. לכל אחת מהתקלות האפשריות יאופיין וימומש מנגנון שיאפשר המשך פעילות.

- בעת קרות כשל בשרות המציע יפרט דרכי פתרון אלטרנטיביים לפתרון הכשל.

- המציע יידרש לשדרג או להחליף ציוד שבאחריותו שהתיישן או נמצא בו פגם מהותי (רכיבי תוכנה ואו חומרה ואו תקשורת) במהלך תקופת ההתקשרות או במקרה שהרכיב אינו מאפשר עמידה ביעדי השירות המוגדרים במסמך זה.

- בכל מקרה ההחלפה/שדרוג יבוצעו על חשבון הספק הזוכה בהתאם לדגשים הבאים:

  - הציוד/רכיב החדש יהיה זהה או טוב יותר בביצועיו אל מול הציוד המוחלף.

  - הספק יישא בכל העלויות הנובעות מהחלפה/שדרוג לרבות עלות הציוד, שעות עבודה וכל הוצאה אחרת.

  - משך ביצוע ההחלפה/שדרוג יהיה המינימאלי הניתן ויקבע מול המשרד.

דרישות אבטחת המידע מהפתרון (M)

הזדהות משתמש

המציע נדרש לעבוד למול מערכות המשרד בנושא ולפעול לפי הנחיות המשרד כנדרש בסעיף 2.7 ובנספח 2.7 "אבטחת מידע".

אבטחת מידע בתקשורת נתונים

החיבור לרשת המשרד יתבצע כנדרש בסעיף 2.7 "אבטחת מידע".

אבטחת מידע בעמדות קצה

בכל עמדת עבודה יותקנו תוכנות הגנה ותמיכה בהתאם להנחיות מנהל אבטחת המידע במשרד החינוך וכמפורט בסעיף 2.7 "אבטחת מידע".

שימוש במערכות תוכנה בפרויקט

- כל מוצרי התוכנה אשר יבוצע בהם שימוש על ידי הספק במהלך הפרויקט יהיו בגרסת רישיון מלאה ובתוקף, יעודכנו באופן שוטף בעדכון התוכנה העדכניים ביותר וטרם כל החלטה על יישום שימוש במוצר מסוים, יקבלו אישור מאת צוות אבטחת המידע של המשרד מבחינת עמידה בדרישות אבטחת מידע (ראה סעיף 2.7), וכן בקבלת אישור של נציג מטעם המשרד מבחינת התאמה לצורכי שרות התמיכה הנדרש ע"י המשרד.

- כל העלויות בגין רכישה של תוכנה/ות לעיל יחולו על המציע.

מערכות אשר יסופקו ע"י המשרד (I)

- מערכת הטלפוניה/מרכזיה למוקד השרות הכוללת יכולות מענה קולי, צ'אט, תקשורת כתובה,  ערוצי מענה בשרות עצמי מערכת  Chatbot ומערכת הקלטה.

- מערכת CRM מבוססת Microsoft Dynamics (בהתאם למוגדר בסעיף 12.3.5.3 בנושא רישיונותCRM  ואינטגרציה)

- מערכת ניהול ידע (KMS)

- שרת מייל

- שרת SMS – אופציונלי

- פוטנציאל לערוץ Chat

- Horizen

תוכנות נדרשות לפעילות במוקד (M)

הספק נדרש לרכוש, ליישום ולתפעל תוכנת כמפורט לטובת קיום פעילות המוקד. היישום נדרש לעמוד בדרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח 2.7.

תוכנת השתלטות (M)

- דרישות כלליות

- הספק נדרש לרכוש וליישום תוכנת השתלטות על בסיס רשת האינטרנט. על הספק לוודא שהתקשורת תבוצע בחיבור מאובטח.

- המשרד מבקש להשתמש במערכות אשר עומדות בדרישות הפונקצינליות של המכרז, וכן עומדות בדרישת אבטחת המידע של המשרד המפורטות בסעיף 2.7

- הרישוי הראשוני הנדרש יהיה ל- 10 רשיונות  Concurrent

- כמות הרישיונות במהלך המכרז, תותאם ותוגדל בהתאם להנחיית המשרד ולפי היקף פעילות התמיכה וה SLA הנדרשים.

- יש לוודא שהתוכנה תומכת ברכיב השתלטות על טלפונים סלולאריים

- המשרד שומר את הזכות לבקש את החלפת התוכנה המוצעת במידה ויתברר שאינה עומדת בדרישות התפעוליות ובדרישות אבטחת המידע,  כאשר הפרשנות המטיבה עם המשרד גוברת

- דרישות טכניות מתוכנת ההשתלטות

  - השתלטות

- ההשתלטות תתבצע רק אחרי קבלת אישור מבעל המחשב המארח שנמצא פיזית ליד המחשב.

- התחברות מרחוק תהיה בעלת יכולת הגבלה בזמן.

- למשתמש המארח תהיה אפשרות בכל רגע נתון לנתק את ההתחברות מרחוק.

- שימוש בפרוקסי מקומי

  - ניהול הרשאות

- לאחר ההתחברות התומך יכול לבצע משימות שונות במחשב כגון, צפייה על פעולות המארח בתאום , אתחול מרחוק, מחיקת קבצים, העתקת קבצים, הדפסה, גישה ליישום בהם המארח משתמש, כל פעולה נוספת שהמארח יכול לעשות. לכן מערכת ההשתלטות צריכה להיות בעלת יכולת הפרדה בין תפקידים שוני, הפעולות יבוצעו בתיאום עם המשתמש.

- הפעילות המותרת למשתמש הינה תמיכה בלבד.

- המערכת צריכה להיות בעלת יכולת ניהול מרכזית.

- מערכת הניהול תאפשר הגבלת שימוש בפונקציות של המוצר, כגון איסור על העברת קבצים, איסור על שימשו ב VPN וכו'

- מתן הרשאות למשתמש- מתן הרשאות שימוש למשתמשים פנימיים מתוך ה AD הארגוני

  - רישום אירועים

- המערכת צריכה להיות בעלת יכולת לתעד את מה שקרה במהלך התחברות מרוחק, הלוגים ישמרו במקום מרכזי

  - תאימות עם פלטפורמות הקיימות במשרד החינוך

- המערכת תתמוך בכל פלטפורמות חומרה ומערכות הפעלה הקיימות במשרד החינוך כולל מחשבים שולחנים, מחשבים ניידים, שרתים ומערכות משובצות כולל: כולל מערכות הפעלה ישנות.

  - גמישות המערכת  ויכולת הרחבה

- המערכת צריכה להיות בעלת יכולת השתלטות בו זמנית על מספר מחשבים עם הרשאות השתלטות שונות.

  - סינון

- המערכת תאפשר ביטול שירותים של התוכנה כגון ביטול העברת קבצים

- ביטול יכולות VPN

- המערכת תתמוך בשרת פרוקסי ארגוני

- המערכת לא תותקן כשרות בתחנת הלקוח

- בסיום ההשתלטות התוכנה תפסיק לרוץ בתחנה

- עבודה דרך פורט 80  ו- 443

תוכנת Web Conferencing (S)

על הספק לפרט יכולות תוכנת ה- Web Conferencing.

הפתרון נדרש לעמוד בדרישות האפליקטיביות לטובת אספקת תמיכה נדרשת למשתמשים. למשרד שמורה הזכות לדרוש מספק לרכוש חבילת תוכנה לפי הנחייתו.

הרחבת פרוט דרישות פונקציונאליות מתוכנת webconference לטובת הדרכת Webinar. בעוד שהמשרד אינו מתווה דרישות טכנולוגיות, הרי שציפיית המשרד שתוכנת ה Webinar תאפשר את הבא:

- screen sharing של מסך המרצה למשתתפים

- יכולות אינטראקציה בין המרצה ובין המודרכים (אודיו+וידאו)

- הקלטה (של השיעור לצורך שיתוף באתר)  (אודיו + וידאו)

- איסוף סטטיסטיקות ורישום פרטי וזמני login & logout של משתמש

- איסוף פידבק ועוד.

- לשאול שאלות

להדגמה והתרשמות בלבד נא ראו רשימת יישומים אשר עונים לדרישה בפורטל עו"ה במרחב פדגוגי בקישור הבא: https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/

(M) מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM - תוספק ע"י המשרד

      - על הספק להשתמש במערכת ה CRM של המשרד מסוג Microsoft Dynamics 2016 או גרסה ו/או מערכת אחרת שתהיה בשימוש המשרד.

      - מערכת ה-CRM של המשרד כוללת ממשק למערכת הטלפוניה במוקד. על הספק יהיה להתייחס לנושאים הבאים:

- תיעוד משך ההמתנה למענה

- תיעוד משך השיחה

- תיעוד משך הטיפול בפניה (כולל את זמן הדיבור עם הפונה וזמן עדכון הנתונים במערכת ה- CRM).

- רישום שיחות חוזרות (ע"פ פונה + נושא).

- רישום פניות סגורות

- רישום וניהול פניות פתוחות

- רישום פניות סגורות ו/או פתוחות שהועברו להמשך טיפול ע"י הגורם המתאים (כפי שמוגדר בסוג הפניה)

- במקרה של פניות המתקבלות בתקשורת כתובה, רישום זמני טיפול, וזמני ניסיונות  התקשרות טלפונית (לאחר שעה, לאחר 4 שעות, ולאחר 24 שעות).

- רישום הפניה לרבות כל שדות החובה בהתאם לנוהל תיעוד פניות שייקבע ע"י המשרד. המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את הנוהל בהתאם לצרכיו.

      - רכש רישיונות – CRM Cal

בשלב זה, הספק הזוכה אינו נדרש לרכוש רשיונות.

במידה והספק הזוכה יידרש לרכוש  רישיונות Client Access License (CAL), הוא ירכוש רשיונות בהתאם לכמות הנציגים הנדרשים לתמיכה בהיקף פעילות המוקד תוך עמידה בגמישות תפעולית, תמיכה בתקופות Peak וביעדי רמת שרות כמפורט בנספח 4.5.6 "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים".

      - הקמת ממשק למערכת ה-CRM של המשרד

הספק נדרש להקים ולספק ממשק למערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) של המשרד מסוג  Microsoft Dynamics. מידע מלא ומפורט לצורך הקמת הממשק יועבר לספק הזוכה.

      - M)) במידה והמשרד יחליף את הטכנולוגיה/מערכת הCRM- למערכת אחרת, לדוגמה, לSalesforce CRM-, הספק יצטרך להחליף/לרכוש על חשבונו (במידת הצורך) את הרישוי בהתאם לכמות הנציגים למערכת החדשה.

(S) הספק יעמיד מערכת Dashboard אשר תתממשק לכלל המערכות התפעוליות של המוקד ומערכת ה CRM. ה- Dashboard יהיה נגיש בצורה מלאה לנציגי המשרד. ה- Dashboard המסופק יהיה מתקדם טכנולוגית כמקובל בענף אצל לקוחות מהשורה הראשונה ולא תפחת מהרמה המקובלת אצל המציע במענים במכרזים האחרים בשלוש השנים האחרונות. המציע נדרש לתאר יכולות המערכת  והמגבלות. הספק יפרט ויתאר  את יכולות ה-Dashboard ויצרף תצלומי מסכים לדוגמה.

כלי תוכנה נוספים

תוכנות לביצוע המוטל כמפורט במסמכי המכרז (M)

הספק נדרש להצטייד בכל כלי תוכנה המתאימים לסביבת העבודה ומקובלים לביצוע מטלות כנגזר מאופי הפעילות.

תוכנת מסייע גלישה - Web Guidance

        - המכרז מפרט כלי תוכנה מסוג Web Guidance, (Interactive Web Engagement and Guidance) בפרק 4. הספק נדרש לרכוש ליישם ולהפעילם בהתאם להנחיות המשרד.

        - פתרון התוכנה שייך לקטגוריה עם מגוון ספקים. המשרד אינו מספק הנחיה לספק ספציפי. חיפוש גוגל למילים כמו web guidance ואו user onboarding software ואוinteractive web engagement  ואו Digital Adoption Solutions וכל צרוף אחר של מילות חיפוש לעיל ודומיהם מאפשר לאתר ספקים. הפתרון נדרש לתמיכה בשפה העברית ולכלול מערכת דוחות (שימוש, בקרה, וכל המלווה מאופי השירות).

        - מובהר כי, לא ניתן להשתמש בספק אשר המערכת שלו מוטמעת והנמצאת  בשימוש במוקד "מנהלת תמיכה ושרותי תמיכה משלימה במערכת החינוך"

        - (S) הספק יפרט את התוכנה המוצעת ויתאר את יכולותיה

תוכנות נוספות (M)

- רכש תוכנה אחרת נדרשת בהתאם לקשת השירותים הנדרש לפי הנחיה פונקציונאליות של המשרד ותוך עמידה בדרישות אבטחת המידע.

(M) ניטור חיווי ומניעה

המציע יתחייב לנטר את רשת המינהלת לניסיונות פריצה, חדירה, ויירוט מסרים באמצעות כלי ניטור ודיווח המקובלים בתחום, יחסום וידווח על פעולות אלו.

(S) הספק יתאר את כיצד יממש את הדרישה לעיל.

תשתית סביבתית - אבטחה פיזית

(M) אתר המינהלת יהיה סגור במשך כל שעות היום והלילה ויהיה מוגן באמצעות מנגנון סגירה ופתיחה אוטומטי שיאפשר גישה וכניסה  לעובדים מורשים בלבד באמצעות מנגנון נעילה.

ראה הרחבה בסעיף 4.3.9 בהמשך.

תקשורת מקומית - LAN (S)

הספק יצור סביבת עבודה נפרדת לצורך אירוח  עובדים מטעם המשרד המתארחים באתר הספק. סביבת העבודה הזאת תחשב כחלק מרשת פנימית של משרד החינוך ותופרד פיזית מרשתות אחרות בבעלות הספק. יתאפשר חיבור מסביבת העבודה לרשת משרד החינוך בלבד.

כל סביבות העבודה במסגרת המכרז  תהינה מופרדות פיזית מרשת הספק  ומרשתות אחרות.

בהתאם לצורך יחוברו סביבות העבודה לרשת אינטרנט על ידי מערך Firewall והרשאות לקבלת שירותים חיצוניים. החיבור יבוצע בהתאם להנחיות אבטחת מידע המפורטות בסעיף 2.7 לעיל ונוהל  " 10.2 - ניהול שירותים שמקבלים מגורם חיצוני " המצורף למכרז זה.

לא תתאפשר גישה לנתונים ברשת המינהלת, מרשת הספק ומרשתות אחרות.

(S) המציע יתאר את מבנה הרשת המוצעת, לרבות אופן ביצוע הפרדת הרשתות, ואת ציוד התקשורת הנלווה.

תקשורת רחבה - WAN (M) -  הקווים יסופקו ע"י המשרד

מימוש (S)

פרק זה מהווה מפרט דרישות למימוש הקמה, ומתן שירותים כמפורט במכרז ונספחיו.

מובהר כי, הפרויקט יפותח וינוהל בהתאם להנחיות רשות התקשוב הרלוונטיות לשרותי מיקור חוץ.

גורמים מעורבים

גורמים מעורבים מטעם הלקוח (I)

      - צוות מקצועי מטעם המשרד בראשות מנהל חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך (או בעל תפקיד אחר שימונה), במינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע ילווה את הפרויקט.

      - אנשי צוות פיתוח תוכנה, אנשי צוות תשתיות, אנשי צוות אבטחת מידע, אנשי צוות מערכת הזדהות, אנשי צוות אבטחת איכות במינהל תקשוב, עורכי תוכן פורטלים.

      - בעלי תפקידים בבתי הספר: מנהלים, מורים, מזכירות, רכזים, רכזי מקצוע, רכזי תקשוב, הערכה, רכזי שכבה, רכזים פדגוגיים, רכזי בגרות ועוד

      - בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובבעלויות חינוך אחרות: מנהלי אגפי חינוך, מנהלי מערכות מידע, רכזי מחשוב, רכזי הסעות ועוד.

      - בעלי תפקידים במטה השלטון המקומי

      - בעלי תפקידים ביחידות המשרד ובמחוזותיו (מנהלי פרויקטים במינהל תקשוב, מנתחי מערכות, פקידי תקן, פקידי כ"א, גזברויות ועוד.

      - מפקחי תקשוב במטה ובמחוזות, רכזים ומדריכים.

      - בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה ובמרכזים לפיתוח סגלי הוראה (פסג"ה).

      - בעלי תפקידי בגני ילדים: גננת מובילה, גננת, סייעות ועוד

      - זכיין תפעול מינהלת תמיכה ושרותי תמיכה במערכת החינוך.

      - מוקדי תמיכה נוספים של המשרד כולל זכיינים למתן שרותי תמיכה וטכנאים לבתי הספר כולל לוגיסטיקה.

      - ספקי יישומים ושירותים נוספים ללקוחות.

      - בעלי תפקידים נוספים בעלי זיקה ישירה לפעילות משרד החינוך (לדוגמא: ארגוני מתנדבים, בעלי תפקידים בעמותות ועוד)

(S) פרטים על הספק

פרטים נדרשים אודות נותני השירותים – פרטים כלליים ופרטים ייעודיים הנוגעים למציע, לעובדי המציע וגורמי צד ג' (קבלני משנה של המציע) אשר ישולבו בפרויקט בכלל זה ניסיון, דוגמאות לעבודות ולקוחות ממליצים רלוונטיים.

את פרטי הספק יש לפרט בנספח 4.1.2 בטבלה 4.1.2 "פרטים על להספק"

המציע נדרש להשיב על האמור בסעיפים הבאים:

      - (N) היקף עיסקי – הסעיף לא רלוונטי

      - ותק וניסיון

על המציע לפרט ניסיון קודם  ולקוחות רלוונטיים (אחד או יותר) בהתאם לסוג הפעילות הנדרש ב-3 השנים האחרונות, בהיקף ובסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה, תוך הבחנה והתייחסות ל:

- נסיון בהקמה  והפעלת מוקד תמיכה מקצועי

- המציע מתבקש לפרט ניסיון קודם בהפעלת מוקדים ייעודיים  רלוונטיים בשלוש השנים האחרונות בהיקף וסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה.

- המציע יפרט בנספח 4.1.2 בטבלאות  4.1.2.2 – את פרטי הלקוחות להם מספק/סיפק שרותי מוקד, את תאור הפרויקט, מספר המוקדנים וכד'

      - לקוחות והתקנות

- הפעלת מוקד

- המציע מתבקש לפרט לגבי מוקד אחד ייעודי, לפחות, אותו הפעיל בהתאם למתואר בסעיף 0.2.1.

- המציע יתאר ניסיון בתמיכה באמצעות עזרים כמו תוכנת השתלטות ומערכת ניהול ידע.

- המציע יפרט את השרות, משך, היקף ומאפייניו שניתן בכל מוקד וכן פרטי הקשר של בעלי התפקידים הרלוונטיים. כאמור למשרד החינוך עומדת הזכות לפנות עצמאית ללקוחות אלו ואחרים של המציע באופן עצמאי ללא קשר למידע שיועבר ע"י המציע.

- המציע יפרט בנספח 4.1.2 בטבלאות  4.1.2.3 – א' את פרטי הלקוחות בצרוף שני ממליצים לפחות לשרותי המוקד.

- שירותי הדרכה

- הספק הזוכה (או קבלן משנה מטעמו) ידרש  לאספקת שירותי הדרכה הכוללים פיתוח והעברת הדרכה כמפורט בסעיף  2.5.2 ובסעיף  4.4.6.

- המציע (או קבלן המשנה מטעמו) יפרטו  פרויקט אחד לפחות שהופעלו בהיקף מינימלי כנדרש במסמכי המכרז בתחום שירותי הדרכה כפי שמפורט במכרז. תוך התייחסות ל:

        - ניסיון בפיתוח הדרכה

        - ניסיון בהעברת הדרכה במספר אתרי לקוח

- המציע יפרט ניסיון רלוונטי ופרטי לקוחות (שלו או של קבלן/קבלני משנה) בפיתוח מערכי הדרכה ושרותי הדרכה פרונטליים, הדרכה מקוונת והדרכה טלפונית לחברות ואו גופים במשק בהיקף מינימלי של לפחות 20 סניפים/אתרים/מוסדות עם לפחות 400 משתמשים ברמה הארצית לתקופה של לפחות 12 חודשים בטווח של 3 השנים האחרונות, טרם פרסום המכרז.

- המציע יפרט את השרות שניתן, משכו, היקפו ומאפייניו.

- המציע יפרט בנספח 4.1.2 בטבלה 4.1.2.3 – ב' את פרטי הלקוחות , ופרטי הקשר של הממליצים. כאמור למשרד החינוך עומדת הזכות לפנות עצמאית לפנות ללקוחות אלו ואחרים של המציע באופן עצמאי ללא קשר למידע שיועבר ע"י המציע.

      - (S) פרטים על קבלני משנה – אם ישנם

- סעיף זה מפרט פרטים כללים על קבלני המשנה שישולבו בפרויקט ויפרט את טיב ההתקשרות בינם לבין הספק הראשי

- המציע, שישמש קבלן ראשי, חייב לנהל את המוקד בעצמו אך רשאי לשלב בהצעתו קבלני משנה לתפקידים ושירותים אחרים.

- (M) המציע מתחייב לאחריות כוללת לביצוע כל השירותים הנדרשים במכרז, לרבות הרכיבי והשירותים שיבחר לבצע באמצעות קבלני המשנה.

- המציע יפרט את המנגנונים שיבטיחו את הפיקוח והאחריות מצידו על קבלני המשנה.

- המציע יציג במענהו דוגמאות לשיתוף פעולה קודם, במידה וקיים, בין קבלני המשנה לבין המציע

- קבלני המשנה שייחשבו כמשתתפים במענה יהיו אלו בהם יוכל המציע להציג מחויבות ברורה של אותם הקבלנים. מחויבות זו תכלול גם התאמת קבלן המשנה לתנאי ודרישות המפרט. אין בדרישה זו כדי לגרוע מחבותו הבלעדית של המציע להבטיח שכל החוזים שלו עם קבלני המשנה יתאימו לחלוטין את התחייבויותיו במכרז זה ויאפשרו את ביצוען המלא.

- המציע נדרש לציין מה יהיו תפקידי קבלני המשנה ותחומי האחריות שלהם, ומה יהיו "גבולות הגזרה" לפעילותם יחד עם הספק.

- לכל ספק משנה מוצע יצרף ויפרט המציע את הבא:

- יש לצרף את הפרוט והמסמכים הנדרשים כמפורט בנספח 4.1.2.4 עבור כל ספק משנה מוצע.

- (M) המציע יתחייב כי החלפת ספק משנה או הוספת ספק משנה תהיה אך ורק באישור המשרד ובהתאם לעמידה בדרישות הנסיון הרלוונטיות

- (M) תשומת לב לכל דרישות הסעיף לרבות החובה לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין הספק הראשי לספק המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם חתום מותנה/אופציה עם ספק משנה.

(S) תוכנית עבודה

(M) מסגרת הקמת המוקד

      - המשרד יפעיל צוות מטעמו אשר ינהל ויבקר את פעילות הספק.

      - המשרד ייערך מצידו לביצוע כל ההכנות וההיערכות הנדרשות לתחילת הקמת המוקד. עם סיום ההיערכות, המשרד יודיע לספק בכתב כי עליו להתחיל בהקמה. תקופת ההקמה של הספק תסתיים עד 100 ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעת המשרד כאמור.

      - במסגרת תהליך הגיוס הראשוני למשרד שמורה האופציה לקחת חלק בתהליך.

      - במסגרת ההקמה תוקם וועדת היגוי, בה יהיו נוכחים גורמים נדרשים מטעם הספק וגורמים מטעם המשרד.

      - הספק הזוכה נדרש להשתתף בפגישות הנ"ל ולצרף אליהן כל גורם נדרש נוסף מטעמו או לפי בקשת המשרד.

      - הפגישות יתקיימו בתדירות שבועית בנוכחות נציגי הספק ונציגי המשרד. במהלך הפגישה יעדכן הספק ע"ג דוח מפורט, את עמידתו בשלבי ההקמה.

      - הספק הזוכה יגיש דו"ח סטטוס מפורט להתקדמות הפרויקט ביחס לאבני הדרך, ויציג תרשים גאנט, בתדירות שבועית וכן דוח סטאטוס להקמת המינהלת.

שלבי ההקמה

      - שלבי המימוש ע"פ תוכנית עבודה יכללו:

- פירוט הפעילויות המתוכננות - כולל תתי פעילויות, תלות בין הפעילויות וציון אבני דרך.

- תזמון - ומשך הפעילויות.

- הגורם האחראי - מטעם הספק לביצוע כל שלב.

- תוכנית ביצוע ההקמה - תלווה בתרשים "גאנט". התרשים הנ"ל יכלול נתיבים קריטיים, הערכת סיכונים, ותוכנית פעולה לביטול/צמצום הסיכון. כל סטייה בפרויקט תדווח בהתייחס לתרשים גאנט .

- היערכות כוח אדם - תכלול בין היתר תוכנית לאיתור וגיוס כלל עובדי המוקד, והכנת תוכנית הדרכה לכלל בעלי התפקידים בפרויקט.

      - היערכות מקצועית - תכנית לבניית תהליכי עבודה, עבור כלל סוגי הפניות, תהליכי אסקלציה, הגדרת תסריטי שיחה לנציגי השירות, תוכנית מישוב וחניכה. הספק יעביר לתיקוף ואישור המשרד את כלל תהליכי העבודה וחומרי ההדרכה.

      - היערכות תפעולית - כוללת הכנת נהלים והוראות תפעוליות להפעלה שוטפת של המוקד, חיזוי ותכנון של בעלי תפקידים במוקד בכל שעת פעילות המוקד מערכי בקרה, מדידה ועוד.

      - הערכות טכנולוגית - הערכות לביצוע התקנת המערכות, בניית ממשקים ואינטגרציה בין המערכות השונות לפי הצורך ובמידת האפשר באופן מקבילי, כולל הערכות לעדכון תוכן במערכת ניהול הידע ע"פ הנחיות המשרד מוקדם ככל האפשר ועוד ככל שיידרש.

      - אישור סופי להשלמת כל אחד מהשלבים הנ"ל והצהרה על סיום ההיערכות יימסרו ע"י הספק למשרד החינוך ולצורך בחינה ואישור.

תקופת ההקמה

      - כמוגדר בסעיף 0.3.10.

      - בתקופת ההקמה, על הספק הזוכה יהיה להקים ולהכניס לעבודה מלאה את המינהלת תוך 100 ימים קלנדריים. הקמת המינהלת תתבצע במקביל להפעלת המינהלת ומטה האיסוף על ידי הספקים הקיימים ולכן נדרש שיתוף פעולה עד להעברת האחריות לכלל השירותים הנדרשים לספק הזוכה.

      - במהלך התקופה הנ"ל על הספק להיערך לספק סביבת עבודה לנציגי משרד החינוך במינהלת כמפורט בסעיף 4.3.6.2.

      - במהלך התקופה הנ"ל על הספק להיערך גם לספק סביבת עבודה עבור נותני שירותים בתחום המחשוב כמפורט בסעיף 4.3.6.3.

      - במהלך השלב הנ"ל תועבר הכשרה ע"י נציגי המשרד או הספק היוצא בנושאים הרלוונטיים, לבעלי תפקידים ניהוליים מטעם הספק הזוכה. הכשרות בעלי התפקידים במוקד באופן שוטף יועברו ע"י הספק הזוכה בשיטת Train The Trainer כמו כן בשלב זה יבוצע אפיון מפורט של תהליכי העבודה בכלל תחומי הפעילות במוקד בשיתוף המשרד. המשרד יהיה הקובע הבלעדי לגבי נהלי העבודה המקצועיים שיגובשו.

      - הפעילות בתקופת ההקמה הינה ללא תשלום לספק הזוכה למעט הכשרת עובדים.

(I) תקופת התייצבות

      - כמוגדר בסעיף 0.3.11.

      - התשלום לספק יחל מתחילת פעילות המוקד.

      - המשרד יחל את בדיקת עמידת הספק ב-SLA עם תחילת תקופת ההתייצבות. כמו כן, שומר המשרד לעצמו את הזכות לקנוס את הספק על אי עמידה ב-SLA גם בתקופה זו בהתאם להתנהלות הספק.

(S) על המציע לצרף כמענה לסעיף 4.2 תוכנית הקמה וביצוע לפרויקט (SOW) על כל מרכיביו  ושלבי ההקמה בצרוף גאנט.

(S) לוגיסטיקה ותפעול

(I) תפעול שוטף

      - תיאור הפעילות

- כמוגדר בסעיף 0.13.2

- נציגי השירות יטפלו ויספקו מענה לפניות במוקד ונושאי תוכן בהתאם להנחיית המשרד. הנ"ל מתייחס גם להחלטת המשרד על השקת יישומים חדשים או הרחבת התמיכה ביישומים ותחומי תוכן עתידיים.

- במקרים חריגים בהם נדרש בירור נוסף מול אנשי קשר במשרד יתבצע בירור זה ע"י מספר נציגים מוגדרים מראש באמצעות טלפון, דוא"ל וע"פ המתועד במערכת ניהול הידע, הנהלים ובהתאם להנחיית המשרד.

- שרותי משרד אחורי - בנוסף לשירותי התמיכה במוקד הטלפוני, נדרש לבצע פניות/שיחות יזומות לקהלים שונים בהתאם להנחיית המשרד ובהתאם לסוג/סוגי הערוצ/ים הנדרשים. ערוץ כולל: טלפוניה, WhatsApp, דוא"ל, SMS, צ'אט, הודעות בפורמים ותקשורת כתובה בכלל.

      - זמינות ניהולית

מנהל המינהלת ומנהל המוקד ו/או נציג מטעמו יהיו זמינים בטלפון לפחות בזמן פעילות המוקד, לרבות שעה לפני שעת פתיחה ושעה לאחר שעת סגירה. במידת הצורך בהתאם למקרים רלוונטיים, תדרש גם זמינות מעבר לכך.

(M) תפעול - שעות פעילות נדרשות למענה לפניות מוקד

- בימים א' עד ה' בין השעות 07:30-20:00.

- בימי ו' ובערבי חג בין השעות 07:30-14:00.

בתקופת חול המועד:

- בין השעות 7:30-14:00

אופציה: לצורך אספקת התמיכה במוסדות ועובדי הוראה במגזר הלא יהודי, תינתן תמיכה במוקד גם בימי שבת בין השעות 07:30-14:00. למשרד עומד שיקול דעת לשינוי באם להפעיל את המוקד למתן שרות ותמיכה בימי שבת וחג.

הערה: למשרד עומד שיקול דעת ניהול לשינוי שעות הפעילות במוקד וכן שינוי בתקופות עומס (תקופות שיא) כמו בעת פתיחת שנ"ל, וזאת בהתאם לצרכי המשרד.

(S) אתרי המנהלת והמוקד/ים – מיקום, תפעול וגמישות תפעולית

      - אתר מטה המינהלת

על המציע לפרט במענה :

- את מיקומו של אתר מטה המינהלת (כתובת מלאה).

- המשרד מתיר שימוש באתר מטה מינהלת אחד

- לאתר תהיה גישה נוחה בתחבורה ציבורית סדירה בהתאם לשעות הפעילות.

- גודל המבנה יקבע בהתאם למספר העובדים הנדרשים לביצוע הפעילויות שעל המינהלת לבצע (בשוטף, בתקופות שיא וכד'), ובהתאם למספר עובדים מטעם המשרד שיתארחו במנהלת ולמקום האחסון הנדרש.

- אתר העבודה וסביבות העבודה של עובדי המציע ושל עובדים מטעם המשרד המתארחים באתר המציע יהיו ברמה שווה המקובלת לעובדים בעלי תפקידים דומים אצל הזוכה ובתחום שירותי המחשוב.

- על האתר להכיל תשתית מחשוב ותקשורת לתמיכה בשירותים המבוקשים במכרז.

- (M) מיקום האתר הראשי  (מטה המינהלת) יהיה בגוש דן בגבולות הטבעת התיכונה לכל היותר (ראה הגדרה בנספח 2.1).

      - אתרי מוקדי המינהלת

על המציע לפרט במענה את:

- המשרד מתיר שימוש במספר אתרי משנה (מוקדי מינהלת) בנוסף לאתר מטה המינהלת

- את מיקומו של אתר המוקד (כתובת מלאה). באם ישנם יותר מאתר אחד, על המציע לפרט כל אתר תוך ציון הפעילות המתוכננת בו.

- לאתר/ים תהיה גישה נוחה בתחבורה ציבורית סדירה בהתאם לשעות הפעילות.

- גודל המבנה יקבע בהתאם למספר העובדים הנדרשים לביצוע הפעילויות שעל המנהלת לבצע (בשוטף, בתקופות שיא וכד').

- על אתר להכיל תשתית מחשוב ותקשורת לתמיכה בשירותים המבוקשים במכרז.

- המשרד מאשר גם עבודה במודל היברידי (שילוב של עבודה מהבית ועבודה מהמשרד). יש לפרט את תוכנית העבודה המשולבת תוך התייחסות מפורטת לתשתיות, כוח אדם, היחס בין העבודה מהבית לעבודה באתר, אופן הניהול וההכשרה של הנציגים וכד'

      - כללי - אתרי מטה המינהלת ומוקד/י המינהלת

- המציע יצרף  חוזה שכירות ו/או הוכחת בעלות, לכל האתרים המוצעים לכל תקופת ההתקשרות עם אפשרות הארכה לתקופות נוספות.

- (M) האתר/ים המוצע/ים לאספקת השירותים נדרש/ים להתאים להעסקת בעלי מוגבלויות ויעמדו בתקני הנגישות בין היתר במפורט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, כולל עמידה בתקנות והנחיות המתפרסמות מעת לעת ע"י משרד החינוך.

- (M) המציע מתחייב לאפשר ביקור באתר/ים המוצע/ים אם המשרד יבקש זאת.

גודל המתחם – מינהלת (S)

      - כללי

- המציע נדרש לפרט את שטח/שטחי המינהלת בכל אתר.

- המציע נדרש לפרט שטח (גודל) בהתאם למספר עמדות לביצוע הפעילויות שעל המנהלת לבצע.

- על הספק להתייחס למתחם העבודה וכן למיקום ציוד תומך במוקד: מדפסות, תצוגות זמן אמת, תאי אחסון, מטבחון מאובזר (כולל מקררים, מיקרוגלים, ברי מים, מכונת קפה ואספקה שוטפת של קפה) וכלל מתחם המנהלת.

- כמות עמדות משוערת ובלתי מחייבת: כ-50 עמדות בשוטף ועד כ-100 עמדות בתקופות שיא.

      - מבנה המוקד ומתחמי העבודה

- הזוכה יקים אתר לתפעול פעילויות המוקד.

- יש לפרט ולתאר את עמדות הנציג, רוחב מעברים בין העמדות. יש לציין את סוג ההפרדה (למשל מחיצות אקוסטיות) שיטת צמצום רעשים ושמירה על פרטיות הנציגים בעת עבודתם, כאשר נדרש שטח עבוד אישי שלא יפחת מ- 3 מ"ר  ברוטו, המותאם לסטנדרטים מקובלים במוקדי תמיכה

- יש לציין את גודל חדר הדרכה שישרת את המוקד ולפרט את התשתיות וציוד המדמים את סביבת העבודה במוקד השירות, תוך מתן יכולת שליטה של המדריך על עמדות ההדרכה.

- יש לפרט את מספר העמדות בחדר ההדרכה, ואלו אמצעים נוספים יותקנו בחדר זה.

- פרוט עמדות המדפסת

- דגש: במידה ומענה המציע כולל 2 אתרים, יש לפרט במענה לגבי כל אתר בנפרד. על המציע לפרט את החלוקה הפונקציונאלית ולצרף תרשים המתאר את מבנה המוקד.

גמישות ניהולית ותפעולית (S)

      - גידול מתוכנן

במענה לסעיף, המציע נדרש לפרט יכולות גידול מתוכנן ויזום לפעילות.

גידול יזום יכול להיות תוצאה של הרחבת תחומי האחריות לתמיכה או הגדלת קהלי היעד לתמיכה.

- המציע נדרש לפרט יכולות גידול מתוכנן לפעילות של בעלי תפקידים במוקד וכן במנהלת התמיכה בהיקף של 50%. בסעיף זה על המציע להתייחס לנושאים יכולות גיוס והדרכה לרבות לוחות זמנים רלוונטיים

- המציע נדרש לפרט יכולות גידול מתוכנן להיקף הפעילות הרגיל במוקד בהיקף של עד 100% במספר המוקדנים באותו אתר בו ממוקם המוקד. בסעיף זה על המציע להתייחס לנושאים יכולות גיוס והדרכה לרבות לוחות זמנים רלוונטיים

      - גידול זמני בתקופות שיא (Peak)

- במהלך השנה, קיימים מספר מועדים ידועים מראש בהם קיימת עליה משמעותית בכמות השיחות עקב פעילויות במשרד החינוך.

- במענה לסעיף זה, המציע נדרש לפרט יכולות גידול בתקופות שיא (Peak) מספר פעמים בשנה, כולל תקופות שיא (Peak) במועדים ידועים מראש ולמשך זמן ידוע מראש ובמועדים לא ידועים מראש.

- המציע נדרש לתאר יכולות גמישות תפעולית לתמיכה בגידול של 100% בהיקף השיחות במוקד, כולל תיאור כל המשאבים הנדרשים לצורך פעילות שוטפת ללא כל הפרעה גם בעומסים מרביים ולא צפויים.

      - פרץ שיחות

במענה לסעיף המציע נדרש לפרט:

ניסיון קודם בהתמודדות עם פרץ שיחות במוקד של מספר ימים, בעל היקף גידול של לפחות 100% למול היקף הפעילות הרגיל, וזאת בהתראה קצרה של ימים בודדים.

      - ההתייחסות להיקפי הפעילות בזמני שיא תהיה בהתאם למפורט בסעיפים 2.4.1 ו-2.4.2.

(S) לוגיסטיקה לנציגי המשרד ולנותני שירותים בתחום המחשוב המתארחים באתר המינהלת

- החדרים הנדרשים לנציגי המשרד ולנותני שירותים בתחום המחשוב המתארחים באתר הספק,  ימוקמו באתר מטה המינהלת (האתר הראשי) של הספק.

- על האתר להכיל תשתית מחשוב ותקשורת לתמיכה בשירותים המבוקשים במכרז זה (לפי הפירוט שבפרק 3).

- המציע יצרף מפה של האזור ותרשים של התכנון הפנימי של המבנה והחדרים, כולל מידות, וכולל תכנון של סביבות העבודה הממוחשבות לנציגי המשרד ולעובדים מטעם המשרד.

      - חדרי עבודה לנציגי המשרד (נותוני שרותים בתחום המחשוב) באתר הראשי של המינהלת ליישומים מתוקשבים

- הספק הזוכה נדרש לספק כחלק מהשרות הבסיסי, שני חדרי עבודה קבועים וכן שלושה מקומות חניה שמורים לנציגי המשרד ו/או מי מטעם המזמין אשר ימוקמו באתר הראשי.

- חדר עבודה ראשון - בגודל שלא יפחת מ- 25 מ"ר. החדר יכלול מיזוג וחלון. החדר ירוהט עם ריהוט משרדי חדש אשר יכלול: שולחן עבודה בשלוב שלוחה או שולחן נפרד לנהול ישיבות עם כסאות ל-8 אורחים , לוח מגנטי מחיק בגודל של 1.20 x 1.20 מטר וכן מגירות וארון מסמכים ננעל, טלוויזיה חכמה בגודל מסך של 65 אינץ' החדר יהיה עם מנעול.

- חדר עבודה שני - בגודל שלא יפחת מ- 12 מ"ר. החדר יכלול מיזוג וחלון. החדר ירוהט עם ריהוט משרדי חדש אשר יכלול: שולחן, מגירות, ארון מסמכים ננעל, לוח מחיק ו-4 כיסאות לאורחים. החדר יהיה עם מנעול. החדר יהיה צמוד לחדר מהסעיף הקודם.

- ציוד משרדי -  אספקה שוטפת של ציוד משרדי מתכלה נדרש (דיו ונייר למדפסת, נייר לפקס, עטים, מרקרים, טושים ללוח, פתקיות לכתיבה, סוללות וכו').

- החדרים יכללו עמדת מחשב עם מחשב נייד ומחשב נוסף מסוג נייח בהתאם לדרישת המשרד + 2 מסכים 24 אינץ' לפחות לכל מחשב, טלפון חכם (יסופקו ע"י המשרד), מדפסת צבעונית לכל נציג של המשרד,  עכבר ומקלדת אלחוטיים 2 נקודות רשת לחדר וכן רשת אלחוטית. כל הציוד יהיה עדכני וחדש בהתאם לטכנולוגיה הנמצאת בשוק.

- חניה: על המציע להיות ערוך לספק במטה המינהלת (אתר  ראשי), שלושה מקומות חניה קבועים לנציגי המשרד וחניות נוספות לפי דרישה לאורחי המינהלת המגיעים לפגישות. במידה והספק יציע שני אתרים, תידרשנה  שתי חניות עבורם באתר המשני (בעת הגעתם לאתר המשני).

- חדרי העבודה - לנציגי המשרד באתר יהיו ככל הניתן  סמוכים זה לזה ונפרדים מעובדי הספק.

- שירותי גריסה - הספק יציב בקרבת החדרים של נציגי המשרד, מיכל ייעודי ונעול לאיסוף מסמכי נייר רגישים, אשר ישלחו לגריסה אצל ספק חיצוני בשקיות גריסה אטומות. פינוי המיכל יבוצע לפי הצורך.

- שרותי תמיכה טכנית יינתנו ע"י טכנאי ייעודי לרשת המינהלת.

      - אספקת סביבת עבודה לנותני שירותים בתחום המחשוב

- המציע נדרש לספק סביבת עבודה כמתואר בסעיף 2.4.3 לכ- 20-30 נותני שירותים בתחום המחשוב כולל ציוד מיחשוב וזאת מתוקף מכרז חשכ"ל מממ-1-2009.

- האירוח יכלול: סביבת עבודה (חדר, ציוד מיחשוב, שירותי תמיכה [לרשת ולציוד המיחשוב], רשת תקשורת ייעודית כנדרש ע"י המשרד,  וזכות שימוש במתקנים ציבוריים של הספק (מזנון, מטבחון, חדרי ישיבות, חדרי הדרכה וכד').

- חדר עבודה אחד - בגודל שלא יפחת מ- 25 מ"ר. החדר יכלול מיזוג וחלון. החדר ירוהט עם ריהוט משרדי חדש אשר יכלול: שולחן עבודה בשלוב שלוחה או שולחן נפרד לנהול ישיבות עם כסאות ל-8 אורחים , לוח מגנטי מחיק בגודל של 1.20 x 1.20 מטר וכן מגירות וארון מסמכים ננעל, טלוויזיה חכמה בגודל מסך של 65 אינץ' החדר יהיה עם מנעול.

החדר יכלול עמדת מחשב עם מחשב מתאים מסוג נייח או נייד בהתאם לדרישת המשרד. המחשב יאפשר חיבור של שני מסכים אשר יהיו בגודל של   24 אינץ', טלפון חכם (יסופק ע"י המשרד), מדפסת צבעונית, עכבר ומקלדת אלחוטיים  2 נקודות רשת וכן רשת אלחוטית. כל הציוד יהיה עדכני וחדש בהתאם לטכנולוגיה הנמצאת בשוק.

- הספק יקצה סביבת עבודה לנותני שירותים בתחום המחשוב כמפורט להלן:

- כולל ריהוט לכל עובד הכולל שולחן עבודה, כסא  מנהלים, ארונית וכסא לאורחים.

- במידה ויהיו חדרים משותפים, השטח לעובד לא יפחת מ-3 מ"ר, ולא יותר מ-4 עובדים בחדר.

- טלפון חכם, קווי טלפון עם ניתוב פנימי ותא קולי (שרותי המרכזיה לעובדים והטלפונים לעובדים לנותני השרותים יסופקו ע"י המשרד ויתואמו עם הספק הזוכה).

- תחנת עבודה כולל רישיונות לתוכנות הרלוונטיות לתפקידו של העובד

- חיבור לתקשורת ברשת מקומית נפרדת ולאינטרנט.

- המציע יפרט בטבלה 5.4.6 בפרק 5 את העלות הנפרדת לארוח עובדי משרד אלו.

- רשת אלחוטית מוגנת סיסמה לשימוש עובדי משרד החינוך המתארחים באתר הספק, אשר תוגדר בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7.

- ראה הרחבה ודרישות טכנולוגיות  בנספח 4.3.6.2.

      - על המציע לספק חדר ישיבות של 20 מקומות ישיבה לפחות, אשר יכלול מקרן, מסך, לוח מחיק, טלפון חכם (יסופק ע"י המשרד) וטושים מתאימים וחיבור אלחוטי לאינטרנט.

      - הספק הזוכה, ידרש לחבר שעון נוכחות עבור נותני שרות מטעם המשרד כולל תחזוקתו. המשרד עושה שימוש במסוף נוכחות מדגם SY-711 או מסוף Synergy cloud כאשר משיכת הנתונים מתבצעת ע"י יישום של חברת SYNEL. על הספק הזוכה לוודא מול המשרד לגבי דגם השעון העדכני להתקנה, יישום בגרסה עדכנית ואופן תקשורת נדרש ולספק תשתית תומכת לנ"ל.

      - (N).

      - החדרים לעובדים מטעם המשרד שיתארחו באתר המינהלת, יהיו סמוכים זה לזה, בקומה אחת ובמקום מופרד משאר עובדי הספק המועסקים בפרוייקטים אחרים.

(N)

(M) תפעול האתר

האתרים יהיו מתוחזקים לפי הנורמות המקובלות בהתייחס לשירותי ניקיון, שירותי תפעול זמינים לטיפול במגוון נושאים כמו: תקלות, מחשבים ורשתות ושירותים אחרים נדרשים לתמיכה בפעילות כמוגדר במכרז.

(M) דרישות ביטחון ובטיחות

      - כללי

- המציע מחויב לעמוד בנדרש בהתאם למפורט בסעיף 2.7 ובנספח 2.7 אבטחת מידע

- המציע נדרש לתאר עמידה בדרישות הביטחון הפיסי ומניעת שבוש תהליכים ע"י מתן פתרונות מיגון הן לחיי אדם, הן למידע באתר, והן לרכוש וציוד המותקנים באתר.

- יישום דרישות הביטחון יבוצע בעזרת מערכות, נהלים ובקרה - על המציע לפרט שם מערכת, סוג, דגם ויכולות לכל אחת מהמערכות המפורטות במענה.

      - מערכת ביטחון

- יש לפרט במענה בסעיף 4.3.9.5 את התכולה ואמצעי גילוי פריצה+חיבור למוקד, כמו: גלאים, מפסקים מגנטיים, מקודד למצב לילה ופרוט גיבוי מתח להפסקת חשמל

      - בקרת כניסה

- יש לפרט במענה בסעיף 4.3.9.5  האם מותקן קורא כרטיסים

- יש לפרט במענה בסעיף 4.3.9.5 האם האתר עומד בתקן מערכת בטיחות: בין היתר האתר נדרש לעמוד בתקן ישראלי 1220 על חלקיו. המשרד רשאי לדרוש את קיום אישור מכון תקנים על עמידת המערכת בדרישות התקן.

      - דרישות אבטחה נוהליות

- הספק נדרש לערוך אימות פרטים בשלבי קליטת המועמדים. בדיקת הימצאותן של חוות דעת מספקות לגבי האישיות (כגון: מקומות עבודה קודמים וחוות דעת אישית).

- תבוצע בדיקה לשם אימות שלמות ודיוק, קורות החיים של המועמד.

- בדיקת אימות הצהרות בדבר הכישורים האקדמיים והמקצועיים.

- הספק יפרט במענה בסעיף 4.3.9.5  את אחריות העובדים לאבטחת מידע, הכולל פרוט תהליך סיום העסקה.

- חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ותקנות ההגנה על מאגרי המידע, מחייבים את חסיון נתוני זיהוי של הפונים למוקד. המציע נדרש לעמוד בחוק הגנת הפרטיות.

- אבטחת רשומות- מסמכי המשרד אשר אין בהם יותר שימוש עשויים להכיל מידע אישי. על המציע לעמוד בנדרש למניעת דלף מידע.

- פקסים – פקסים וחומר כתוב אחר של המוקד שהטיפול בו הסתיים ייגרס ותישמר מדיניות שולחן נקי במוקד. ראה פרוט בנספח 2.7 "אבטחת מידע".

      - S)) המציע יפרט כיצד יישם את הדרישות המפורטות בסעיף 4.3.9.

שירותים, נפחים (M)

כללי

- הסעיף מרכז דרישת השירותים בהיקפים משתנים הנדרשים במסגרת המכרז, אשר המשרד יכול לבחור לרכוש לפי צרכיו.

(N)

תחומי השרות הנדרשים במינהלת:

      - מענה לשיחות נכנסות ועריכת שיחות יוצאות. פעילות המוקד הינה תמיכה טלפונית למשתמשי משרד החינוך.

      - מענה/תמיכה בתקשורת כתובה למשתמשי משרד החינוך. מענה בתקשורת כתובה יכלול מענה במייל, תמיכה ב CRM, צ'אט ובמוצרים כגון , SMS, וערוצים נוספים בהתאם להנחיות המשרד לסגירת מעגל התמיכה.

      - המענה יכלול שימוש בתוכנת השתלטות, בהתאם לנדרש לטובת התמיכה ולאופי הפעילות במוקד.

      - ניהול תוכן ושימוש שוטף במערכת ניהול הידע.

      - הפעלת שרותי משרד אחורי.

      - פיתוח הדרכה ותוצרי הדרכה כמפורט במכרז ונספחיו.

      - הפקת תוצרים, לפי סוגים, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

      - העברת הדרכה, לפי סוגים, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

      - יישום פתרונות לשירות עצמי ע"ב מערכת Web Guidance.

      - אספקת מומחים, על בסיס שעות,  לפי סוגים, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

      - אספקת שירותים לוגיסטיים, לפי סוגים, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

      - אספקת שרותי אנליסט, מידען/עורך תוכן, גרפיקאי, אחראי שרות לקוחות ותחזוקת מחשבים

      - מערכות שהמשרד מעמיד לטובת הפרויקט כמפורט בסעיף 3.11 לעיל

(S) תהליך טיפול בפניות במוקד  בהתאם לדרכי פניה

      - כללי

- טיפול בפניות המתקבלות בטלפון.

- טיפול פניות המתקבלות בתקשורת כתובה.

- חזרה לפונה באמצעות טלפון ומענה לפניות המתקבלות בדוא"ל ואו פקס בהתאם לנדרש בנספח 4.5.6 "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים".

- טיפול בפניות תוך שימוש בתוכנת השתלטות.

- עריכת שיחות ועידה במקרים בהם המשך הטיפול בפניה אמור להתבצע ע"י גורם נוסף המאושר להיות צד לשיחה. המציע יהיה ערוך ליצור ו/או להצטרף לשיחת הועידה.

      - פניות המתקבלות טלפונית

- המוקד נדרש לספק מענה ולסגור את הטיפול בפניה על פי הנדרש באחוזי הסגירה כפורט בנספח 4.5.6 "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים".

      - פניות המתקבלות בתקשורת כתובה א-סינכרונית

- פניה בתקושרת כתובה א-סינכורנית, תיפתח במערכת ה-CRM באופן מיידי, אך לא יאוחר משעה במהלך חלון זמן פעילות המוקד

- עם פתיחת פניה בתקשורת כתובה (הקצאת שלשה, פורטל, דוא"ל או אחר), הפונה (למעט פניות בצ'אט) יקבל הודעת SMS, מתוך מערכת ה CRM,  ובמידת האפשר גם מייל על קליטת הפניה וזמן למענה אנושי תוך שעה במהלך חלון זמן פעילות המוקד.

- במהלך שעות פעילות המוקד, נציג המוקד יצור קשר עם הפונה תוך  שעה מפתיחת הפניה ויטפל בהתאם למוגדר בסעיף 4.5.6.

- אם הלקוח לא היה זמין לקבל את השיחה, יישלח SMS שהלקוח אינו זמין, והמוקד ינסה ליצור קשר בניסיון התקשרות נוסף (שני), בתוך 4 השעות הבאות בחלון זמן פעילות המוקד.

- אם במהלך ניסיון ההתקשרות השני, הלקוח לא היה זמין לקבל את שיחה, יישלח SMS שהלקוח אינו זמין, והמוקד ינסה ליצור קשר בניסיון התקשרות נוסף (שלישי), בתוך 24 השעות הבאות בחלון זמן פעילות המוקד.

- אם במהלך ניסיון ההתקשרות השלישי, הלקוח לא היה זמין לקבל את השיחה, יישלח SMS שהלקוח לא היה זמין, הפניה נסגרה והלקוח נדרש לפתוח אותה מחדש לצורך המשך טיפול.

      - הקצאת פניות בין מוקדים

במקרה והתברר שנושא הפניה רלוונטי למוקד אחר, תתבצע הקצאה של שלשה ייעודית עבור מוקד אחר בתוך שעה במסגרת חלון זמן פעילות המוקד או בתוך שעה מרגע ברור מול הלקוח.

      - הספק יפרט את דרכי הטיפול בפניות בהתאם לדרכי הפניה ויתאר את כל שלבי הטיפול.

(S) מוקד - פרוט שירותים ותפקידים תומכי פעילות

- הספק יהיה ערוך לאספקת שירותי רשות במסגרת פעילות המוקד , השירותים יוזמנו ע"י המשרד לפי שעות ובהתאם לצרכיו, "אד-הוק".

- המציע יפרט במענה לסעיף זה, את שרותי המשרד האחורי שיספק ואת נסיונו בהפעלת שרותי מומחים.

      - שרותי משרד אחורי – Back Office

- בנוסף לשירותי התמיכה במוקד הטלפוני, נדרש לבצע פניות/שיחות יזומות לקהלים שונים בהתאם להנחיית המשרד ובהתאם לסוג/סוגי הערוצ/ים הנדרשים. ערוץ כולל: טלפוניה, דוא"ל, SMS, צ'אט, הודעות בפורמים ותקשורת כתובה בכלל.

- לצורך הרחבת שירותי התמיכה בשרותי המשרד וכן אספקת יכולות הנגשת הידע לקהל המשתמשים, הרי שהמשרד רואה צורך בניהול משרד אחורי להשלמת פעילויות אשר ירחיבו את מגוון יכולות התמיכה במוקד השרות.

הפעילות  של  "משרד אחורי" במוקד, תשולב בעבודה השוטפת של המוקד ותבוצע בהתאם להחלטה ניהולית של המשרד, עם הודעה מראש על הפעילות לספק ותכלול:

- לדוגמא מענה לתקשורת כתובה: חזרה למיילים, טיפול ומענה לפקסים,  מענה לפניות בפורטל, מענה בצ'אט, שליחת טפסים או כל פעילות אחרת שתוגדר במהלך האפיון המפורט של פעילות המוקד או שתתווסף במהלך תקופת ההתקשרות.

- בנוסף, ידרש הספק לביצוע תהליכי הנגשת מידע יזום בתקשורת כתובה וקולית לקהלים ספציפיים בהתאם לדרישת המשרד (לדוגמה: מבצע טלפוני יזום לקראת השקת מערכת חדשה לגני ילדים).

      - שירותי מומחים

במסגרת המכרז הספק הזוכה יהיה ערוך לספק מגוון מומחים כמפורט בטבלת צוות הפרויקט בסעיף 4.6.7. וכוללים בין היתר, אך לא רק: אנליסט, מידען, מומחי תוכן ועוד.

        - אנליסט

אחראי לספק ניתוח מידע הכולל, ניתוח מידע תפעולי וניתוח מידע עסקי מתקדם (BI) תפוקות ומטלות לדוגמא:

    - האנליסט יהיה ממונה על בניית דוחות ותצוגות בהתאם לדרישות המשרד ויהיה זמין להגדיר/לפתח ולהפיק באופן שוטף דוחות בקרה ודוחות ניתוח מגמה היסטוריים, וכן דוחות נוספים במסגרת הפעילות בפרויקט

    - ניתוח איכות המענה במוקד: ניתוח ודווח לגבי היקפי פעילות, זיהוי מתאם בין סוגי מידע, ניתוח מגמות של איכות מענה לפניות על פני תקופה, ניתוח מתאם בין גורמים ברמת מערכת, רמת נציג וכו'

    - ניתוח פניות בהתאם לחתכים ולפרמטרים כמו שלשה, אורכי שיחה, ערוץ ועוד בהתאם לנדרש.

    - ניתוח והצלבת מידע ממערכת הCRM  לתקופה מקבילה ולבין מידע ממערכת טלפוניה ומערכות אחרות במוקד, למשל Chatbot, וכן מערכות תקשורת כתובה

    - ניתוח מידע בין נתוני חיפוש במערכת ניהול ידע לבין טיב שרות והשלכה על נציג או על נושא הדורש התייחסות

    - ניתוח מידע בין נתוני חיפוש במערכת ניהול ידע לבין אופן יישום "שלשה" במערכתCRM  והמלצה על שינוי בהגדרת שלשות לפי הנתונים מהמערכת

    - ביצוע משימות ניתוח מידע ודווח בהתאם להנחיות המשרד

        - מידען

אחראי לספק שירותי ניהול ידע במערכת ניהול הידע.

תפוקות ומטלות לדוגמא:

    - עדכון וניהול תכנים במערכת ניהול הידע בשימוש המוקד.

    - ארגון הנתונים ובניית עצי מוצר וניתוח אחידות המידע, כולל איתור כפילות ואו סתירה בפריטי המידע

    - ניתוח נתוני שימוש, נתוני משוב ונתוני וחיפוש מידע למול בניית השלשות במערכת ה CRM

    - עבודה בצמוד לאנליסט של הפרויקט לצורך הפקת דוחות ותובנות להנהלת הפרויקט, למוקד והמשרד

    - ניהול וארגון המידע בהתאם להנחיות המשרד

        - שירותי מומחה תוכן

אחראי לספק סיוע בתחום תוכן רלוונטיים לנושאי התמיכה במשרד החינוך.

    - המציע יעמיד לרשות המשרד מומחה תוכן תוך 30 ימי עסקים מהודעת המשרד.

    - המשרד יוכל לבחור בין 2 רמות מומחיות לתמיכה בנושא תוכן נדרש.

    - מומחה התוכן יקבל שיחות תמיכה אשר יופנה אליו בתחום מומחיותו. המומחה יהיה נגיש בטלפון ואו בדוא"ל בהיקף שעות לפי צורך ובתיאום מראש מול המשרד.

        - מומחי ידע בנושאים שונים (בשתי רמות מומחיות)

מדובר בשרות תמיכה מקצועי אופציונאלי. הכוונה שהספק הזוכה יגייס וינהל מאגר מומחים בעלי ידע רלוונטי אשר יוכלו לספק נדבך מענה מעבר ליכולות מענה הנציגים במוקד, כדוגמת המומחים הבאים:

    - מומחה מערכות שכר / גזברות

    - מומחה לתוכניות חינוכיות / פדגוגיות

    - מומחה לחינוך מיוחד

    - מומחה למערכות כח אדם בהוראה

    - מומחה מעולמות התוכן והפדגוגיה הרלוונטיים לנדרש

    - מומחה יישום בנושא טכני / מערכתי (אפליקטיבי) אשר יסיע במענה בנושאים טכניים / תשתיתיים / אפליקטיביים

    - המשרד יוכל לבחור בין 2 רמות מומחיות לתמיכה בנושא תוכן נדרש.

    - וכד'

      - (I) יישום פתרון מערכת מסייעת גלישה

    - המציע נדרש לספק מוצר בקטגוריה וליישמו.

Web engagement and guidance- interactive online contextual

guides and walkthroughs

    - יישום הפתרון של מסייע לכל מערכת יישומית שנבחרה ע"י המשרד באמצעות מוצר webguidance יתבצע במסגרת שירותי מידען או עורך תוכן או מפתח הדרכה או שילוב, הכל לפי החלטת המשרד בהתאם לאופי הפעילות.

(S) שרותי הדרכה

      - פיתוח תוצר הדרכה

- המציע נדרש לספק שירותי גרפיקאי, עריכת תוכן ופיתוח הדרכה.

- המציע יפרט ויתאר את מנגנוני הפיתוח לתוצרי ההדרכה הנדרשים

- דוגמאות לתוצרים (אשר יסופקו לפי עלות שעות עבודה):

| # | שירות | ## | פירוט |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | שרותי פיתוח תוצרי הדרכה | 1.1 | פיתוח לומדה פשוטה/סרטון סמן פסיבי (כמו ShowMe) |
|  |  | 1.2 | פיתוח לומדה מורכבת/סרטון סמן אינטרקטיבי (כמו GuideMe) |
|  |  | 1.3 | פיתוח מצגת אינטראקטיבית |
|  |  | 1.4 | פיתוח מוצר הנגשה פשוט (כמו מדריך מערכת מקוצר) |
|  |  | 1.5 | פיתוח מוצר הנגשה מורכב (כמו מדריך מערכת מלא) |
|  |  | 1.6 | מערך הדרכה |
|  |  | 1.7 | מדריך מקוצר |
|  |  | 1.8 | דף שיווקי |
|  |  | 1.9 | לומדה |
|  |  | 1.10 | מדריך למשתמש |
|  |  | 1.11 | ספר דיגיטלי |
|  |  | 1.12 | באנר |
|  |  | 1.13 | סרטון שיווקי עם קריינות |
|  |  | 1.14 | פוסטר |
|  |  | 1.15 | רול-אפ |
|  |  | 1.16 | עדכון תוצרים |
| 2 | אספקת שירותים נלווים | 2.1 | שיחת יעוץ מומחה ידע רמה א' |
|  |  | 2.2 | שיחת יעוץ מומחה ידע רמה ב' |

- אופציה לפיתוח סרטונים (התמחור בפרק 5 יהיה לפי דקת סרטון)

מובהר כי: בתהליך הפקת הסרטון, הספק נדרש לאשר מראש מול המשרד את התסריט ואת אורך הסרטון

| # | שירות | ## | פירוט |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | פיתוח סרטונים | 3.1 | פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת (ראה נספח 4.4.6.1 ) |
|  |  | 3.2 | פיתוח סרטון קליפ כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון (ראה נספח 4.4.6.1) |
|  |  | 3.3 | צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (כ-45 דקות עם 1-2 מצלמות לפי הנדרש) |

      - (S) אספקת מגוון שירותי הדרכה

- המציע יפרט את הדרכים והשיטות לאספקת מגוון שרותי ההדרכה

- המציע נדרש לספק שירותי העברת הדרכה:

|  | מס | שרות | אופן ההדרכה | משך הדרכה מוערך | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | הדרכה מקוונת | שיעור מקוון קולי/חזותי באמצעים מסוג Webconference | מדריך מוסמך אשר עבר הכשרה ע"י המשרד ואושר ע"י נציג של המשרד | עד 60 דקות | ראה פרוט הערות לסעיפי הטבלה |
| 2 | הדרכה פרונטלית כולל כיתת מחשבים | הדרכה בכיתה עם כמות מחשבים לפי הצורך למשתתפים. כולל מקרן ועזרי הוראה לפי הנדרש. |  | עד 120 דקות |  |
| 2 | הדרכה פרטנית | הדרכה באתר המשתמש. מחייב מדריך ומחשב נייד. |  | עד 120 דקות |  |
| 4 | הדרכה פרונטלית | מפגש באתר המשתמש. מחייב מדריך, מחשב נייד ומקרן. |  | עד 120 דקות |  |

- פרוט הערות לסעיפי הטבלה

- עלות זמן ההדרכה תהיה לפי עלות שעת מדריך

- שירותי העברת הדרכה יוזמנו ע"י המשרד לפי דרישה. (אד-הוק). לכל בקשת הדרכה תפתח קריאה במערכת ה-CRM לצורך בדיקת עמידת הספק ביעדי ה-SLA.

- מפגש הדרכה יתבצע לגבי מערכת (יישום) של המשרד (נדרשת יכולת התחברות למערכות המשרד כולל מערכת ה-CRM וכד'').

- הדרכה כוללת לוגיסטיקה: ניהול הזמנה להדרכה, רישום להדרכה, זימון מוקדם, רישום נוכחות+פרטי מוסד ופרטי נציג מוסד.

- ארוע הדרכה יכלול איסוף משוב: נושאי המשוב, בהתאם להגדרת המשרד.

- ארוע הדרכה יכלול רישום נוכחות שיכלול מספר זהות, שם משתתף, סמל מוסד, תפקיד, טלפון נייד

- בעת הדרכה פרונטלית במשרדי המציע, המציע יידרש לספק כיתה מתאימה להעברת ההדרכה.

- כל אירוע הדרכה כולל דרישה מהמדריך להיות מצוייד במחשב נייד+מקרן

- הדרכה בכיתת מחשבים מחייב גם כיבוד שתיה קלה/חמה/כיבוד קל

- אין מגבלת מינימום או מקסימום לכמות המשתתפים בהדרכה הפרונטלית, אך סדר הגודל מייצג הינו טווח בין 10 ל 40 משתתפים להדרכה פרונטלית.

- סדר הגודל לכמות המשתתפים מסופק להתרשמות בלבד ואינו מחייב בשום צורה את המשרד לצורך התחשבנות.

      - הבהרות כלליות

- שרותי ההדרכה יינתנו גם למוסדות חינוך במגזר הערבי בשפה הערבית.

- כל שינוי סביר בחומר הדרכה קיים יתבצע ללא תשלום נוסף.

- בעת העברת הדרכה פרונטלית במשרדי המציע, המציע נדרש לספק כיבוד קל ושתיה קלה/חמה למשתתפים.

- בעת מפגש הדרכה פרונטלית במוסד חינוך באחריות המציע לוודא לוגיסטיקה של המוסד המארח, חניה/כיתת לימוד/חדר מתאים להדרכה עם עזרים.

      - לוחות זמנים להספקת התוצרים

- לכל תוצר מוזמן יוגדר לוח זמנים להספקתו. אי עמידה בלו"ז יגרור קנס כמפורט בסעיף  5.5 ובנספח 4.5.6 " אמנת שירות ופיצויים מוסכמים"

(M) שירות ותחזוקה

דרישות כלליות

- המציע מתחייב לתת שירותי תחזוקה לציוד המיחשוב והתקשרות עבור כל אתרי המינהלת לרבות חומרה ותוכנה , דוגמה: אוזניות, טלפונים, מקלדות, וכד'. הספק יתעד כל קריאת שירות בגין ליקוי שהתגלה ויטפל בו תוך 48 שעות.

גישה לנתונים ומערכות הספק הזוכה

    - הספק הזוכה נדרש לספק למשרד את הנתונים והיישומים שפותחו לצורך ניהול הפעילות (לא כולל את רישיונות התוכנה ולא כולל תחזוקה ושרות, אלא אם צויין אחרת).

    - הספק הזוכה נדרש לאפשר לנציגי המשרד גישה למערכת הממוחשבת לצורך ניהול, עדכון, איחזור, צפיה וכל פעולה אחרת בהתייחס לנתונים ודוחות.

    - המציע נדרש לחיבור העמדות לאינטרנט וזאת במטרה לבדוק זמינות אתר ולבצע סימולציה של הבעיה שבה נתקל הפונה (ביישומי המשרד), וכן לתמוך בפניות במדיה כתובה בהתאם להחלטת המשרד.

    - הספק הזוכה נדרש לספק באתר/י הפרויקט רשת wifi

    - הספק הזוכה נדרש לאפשר חיבור רשת לשרתי המשרד בעבור נותני שירותים בתחום המחשוב

ממשקים למול מערכות משרד החינוך

    - הספק הזוכה נדרש להיות ערוך לקבלת נתונים לטובת הפעילות הפרויקט באמצעות ממשק מאובטח . אחריות על העברת וקבלת הממשקים מוטלת על הספק הזוכה לרבות שירות שליחויות וכדו'.

    - המשרד מעמיד לרשות הספק הזוכה מערכת אינטרנטית המאפשרת זיהוי הפונה ומנגנון לאיפוס סיסמא. המציע ייערך להפעלת המערכת באתר הפרויקט בצורה מאובטחת ובהתאם לדרישות המשרד תוך דגש על קיום דרישות המכרז ונספחיו לשמירה על סודיות המידע.

    - בנוסף לאמור לעיל המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהספק הזוכה להיערך לקליטת מספר מבני קבצים לפי סוג אוכלוסיות וכן מול סוגי ממשקים שונים (ממשק שינויים וממשק דורס).

תשתיות ומערכות אשר יעמיד המשרד לרשות הספק הזוכה.

      - מערכת CRM – ראה סעיף  3.12.3.3  לעיל בהקשר לרישוי CRM- CAL

      - מערכת ניהול ידע

המשרד מעמיד לרשות הספק הזוכה והפרויקט את מערכת ניהול הידע בלא עלות.

      - סביבת office

בשלב זה, הספק הזוכה אינו נדרש לרכוש רשיונות Office. במידה וידרש בעתיד, ירכוש הספק הזוכה, רישיונות office עדכניים לפי הנחיית המשרד.

      - במסגרת שיפור השירות המשרד מתעתד להעמיד לרשות הספק כלים נוספים כגון צ'ט בוט, צ'ט, תמיכה בערוץ WhatsApp ועוד

אופן טיפול בתקלות בשירותים שניתנים על ידי הספק

        - הספק הזוכה יתחייב להיענות לקריאות שרות של המשרד.

        - הספק הזוכה יתן מענה באופן מידי ויתחייב לתיקון רציף עד לתיקון מלא, במקרה של תקלה המשביתה את השירותים.

        - במקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל השירותים, יתחייב הספק הזוכה להתחלת טיפול באופן מידי ויתחייב לטיפול רציף עד לתיקון זמני או מלא אשר יסתיים לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מקבלת הקריאה.

(M) אמנת שירות ופיצויים מוסכמים (SLA)

      - אמנת השירות היא כלי בידי המשרד להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ולביצוע פיקוח על הספק בקיום תנאי המכרז.

      - פיצויים מוסכמים – במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, ייגבו מן הספק פיצויים מוסכמים בגין חריגות והפרות כמופיע וכמוסכם בטבלה שבנספח 4.5.6.

      - המשרד רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים, מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, כמפורט בסעיף 0.16.5 לעיל.

      - תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה, ומחובות הספק לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

      - מובהר כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי למנוע מעורך המכרז הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק לרבות חילוט ערבות הביצוע.

      - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

      - הספק יבצע סקר שביעות רצון תקופתיים. הערכת תפקודו של הספק תיקבע ע"פ טופס משוב מלקוחות שקיבלו שרות על מגוון השרותים המבוקשים. במידה ותוצאות הסקר יהיו מתחת למדד הנדרש, הספק יידרש לבצע פעולות מתקנות כדי להגיע לציון הנדרש. ראה הרחבה ופרוט בנספח 4.5.6.7. מבנה הטופס יוגדר במהלך תקופת ההקמה.

      - מדידת רמת שרות

- המשרד יבצע מעקב ובקרה אחר עמידת הספק בכל אחד מהיעדים שהוגדרו למדידת רמת השרות.

- הספק יעביר למשרד באופן שוטף דוחות פעילות. הדוחות יכללו דווח יומי ומצטבר ברמה שבועית/חודשית/רבעונית) של נתונים תפעוליים לכל אחד מהפרמטרים הנדרשים ע"י המשרד.

- הספק ינתח את הגורמים לציון רמת שרות, יבצע הפקת לקחים, ויפעל נקיטת פעולות לשיפור ותוצאותיהן, תוך קביעת אבני דרך לשיפור, כולל לוחות זמנים והצבת יעד ביניים לכל מדד.

- הספק יהיה  ערוך להציג ולאפשר גישה לפי דרישת המשרד,  לדו"חות המקוריים / הגולמיים התומכים בנתונים שיוצגו למשרד.

- נספח 4.5.6 " אמנת שירות ופיצויים מוסכמים" מפרט את יעדי המדידה ורמת השרות הנדרשים במכרז ואת תחשיבי בונוס/קנס המוסכמים

- טיב השירות ומנגנון בונוס קנס מוגדרים בסעיף 5.5 בהמשך.

      - איסוף נתונים למדידה יבוצע מהמערכות ובשיטות הבאות:

- מערכת טלפוניה

- מערכת CRM / מערכת תעוד הפניות

- מערכת הקלטות

- מערכת BI

- בקרה ידנית

- לקוח סמוי

- כל מערכת אחרת הרלוונטית למדידה של נתוני רמת שירות כפי שמופיע בנספח 4.5.6

      - (S) הספק יפרט במענה לסעיף 4.5.6 כיצד יבוצע המעקב והבקרה לשמירת רמת השרות.

פעילות למול גורמים אחרים וספקים של המשרד:

    - השתתפות בפגישות למול נציגי המשרד הרלוונטיים באתרי המשרד השונים.

    - השתתפות בפגישות עם גורמים אחרים לפי דרישת המשרד.

(S) מנגנוני העבודה למול המשרד

      - ועדת היגוי

לאחר שלב ההקמה תתקיים פגישה מעקב בתדירות חודשית. הועדה תהיה מורכבת מנציג/ים בכיר/ים של הספק והגורמים שיקבעו מטעם המשרד. בישיבה זו יוצגו נתונים עסקיים לגבי פעילות המוקד על בסיס סיכום נתונים מחודש העבודה שהסתיים. נתונים אלו יועברו למשרד 48 שעות לפני התכנסותה, נתונים אלו יוצגו ביחס לנתוני חודשים קודמים תוך הצגת מגמות:

- ביצועים בתחום השרות.

- ביצועים לשיפור הרמה המקצועית של המוקד

- שינויים במצבת כ"א ופעולות לשימור עובדים

- בנוסף יתקיים דיון ע"פ סדר היום שהופץ (בעיות/המלצות וכד') בתוספת נושאים נוספים שיועלו מטעם הספק/ המשרד, יתקבלו החלטות ויקבעו יעדים לביצוע. בתום הדיון יועבר פרוטוקול לנוכחים וגורמים רלוונטיים נוספים.

      - ישיבות אד–הוק: לצורך מתן מענה מידי לאירועים הדורשים התייחסות מהירה ואינם יכולים לחכות לישיבות החודשיות, יתכנסו ישיבות לטיפול ספציפי אשר הנוכחים בה יהיו הגורמים הרלוונטיים לטיפול וקידום הנושא.

      - דוחות ומידע ניהולי שוטף - בתחילת כל שבוע יופץ מייל מובנה לגורמים הרלוונטיים ויכיל נתונים מסכמים לפעילות המנהלת לשבוע שהסתיים:

- נתוני מוקד - היקף שיחות ועמידה ביעדים הנדרשים.

- נתוני הקשבות ובקרות איכות שבוצעו במוקד.

- מצבת כ"א - היקפי כ"א קיימים, עזיבת עובדים בשבוע שחלף, צפי ידוע לעזיבת עובדים.

      - על הספק לצרף למענה לסעיף זה גם דוגמאות לנהלי עבודה גנריים במגוון תחומים כגון: תהליכי ניהול שיחה, תהליכי אסקלציה, תהליכי משוב, תהליכי תפעול כדוגמת ניהול משמרת ועוד (ניתן לשלב עם המענה לסעיף 4.7.)

(M) דרישות המשרד למנגנון התפעול והעבודה

- המשרד רשאי לדרוש מהספק, הפסקת העסקתו או החלפתו של כל בעל תפקיד מטעמו. הספק מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השירות הנדרשת. הספק יישא בכל האחריות הנובעת מבקשה זו מול העובד.

- הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק בגין הפסקת עבודתו של העובד.

(S) הצוות: בעלי תפקידים, אנשי מפתח ודרישות איוש

בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

הצוות המוצע לביצוע הפרויקט

לצורך הוכחת יכולות המציע באספקת השירותים הנדרשים למכרז, המציע יציג את הצוות המוצע ואת המבנה הארגוני (כולל בשרטוט) של הצוות המוצע בהתאם לגודל הפרויקט אשר יכלול לפחות את התפקידים הבאים:

      - (M) אנשי המפתח מטעם המציע אשר אחראיים להצלחת הפרויקט

- מנהל המינהלת - מהווה גורם אחראי מטעם הספק ואיש קשר מול המשרד בניהול כל פעילות הפרויקט.  יש לצרף במענה לסעיף 4.6.8.1 בהמשך את נספח קורות לפי נספח  4.7.3

- (M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה

- שמות אנשי המפתח המוצעים

| - # | - שם העובד | - תפקיד מיועד | - מועסק ע"י |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |

      - בעלי תפקידים נוספים – צוות הפרויקט

- כמפורט בהמשך סעיף 4.6 (4.6.8.2 עד 4.6.8.18)

- הצעת עובד ליותר מתפקיד אחד - מובהר כי לא תתאפשר הצעת עובד למלא שני תפקדים במקביל, למעט בתפקידים בהם זה  צויין במפורש.

- (M) עקרון תשלום יחידני - לא ישולם כפל תשלומים לעובד שהוצע ליותר מתפקיד אחד

(N)

(M) התנהלות למול אנשי המפתח

- בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף אנשי מפתח, המשרד רשאי לראיין את אנשי המפתח המוצעים, לצורך אישור סופי לשיבוצם בפרויקט.

- הפסקת עבודתם של אנשי המפתח תעשה בתאום ובאישור המשרד

(M) שחרור או החלפת אנשי מפתח ללא אישור המשרד

- במקרה של הפסקת עבודתו של עובד מפתח, ביוזמת הספק מכל סיבה שהיא (לרבות ניוד שלו לפרויקט אחר של הספק) ללא אישור המשרד,  יהיה המשרד רשאי לקנוס את הספק כמפורט בנספח 4.5.6 "אמנת שרות ופיצויים מוסכמים".

- סכום הקנס המוסכם האמור, יקוזז מהתשלום אשר יעביר המשרד לספק בגין השירותים.

- באפשרות הספק לפנות בבקשה לקבלת אישור מהמשרד להפסקת עבודתו של עובד מפתח, בצירוף נימוקים מפורטים. הספק מתחייב להודיע על כך למינהל 30 (שלושים) יום לכל הפחות טרם מועד החילופין. אישור המשרד לכך יהיה בהתאם לשיקול דעתו של המשרד. במקרה של הפסקת עבודתו של עובד מפתח ביוזמתו של העובד עצמו (כגון במקרה של התפטרות), על הספק להודיע למשרד מיד עם היוודע לו על כך.

(M) איוש אנשי מפתח ובעלי תפקידים נוספים

איוש תפקידי אנשי המפתח בפרויקט (מנהל מינהלת) יבוצע ע"י עובדי המציע עצמו ו/או חברות בנות אחיות/אם של המציע ולא ע"י עובדי ספק משנה.

במקרה של אי עמידה בדרישות איוש למשרות הנדרשות (אנשי מפתח ובעלי תפקידים נוספים וכו'), הרי שהמשרד יהיה רשאי לקנוס את הספק כמפורט בנספח 4.5.6 "אמנת שרות ופיצויים מוסכמים" לכל חודש כל עוד המשרה לא אוישה.

מבנה ארגוני נדרש (M)

פירוט צוות הפרויקט (M)

      - תקינה ותמורה

- המציע נדרש לקיים יחסי התקינה של בעלי התפקידים הניהוליים ביחס לכמות נציגי השרות.

- במוקד עם למעלה מ - 100 נציגים המשרד רשאי לדרוש לקיים 2 "במות" לנהול משמרת.

- הטבלה מגדירה עקרונות תקינה וגילום תשלום לבעלי תפקידים בפרויקט ובמוקד.

- (M) היקפי התקינה ודרישות האיוש עשויים להשתנות בהתאם לעומסים, לתקופות השנה ולהעלאת המערכות. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבקש את הגדלת האיוש בטווח המוגדר בהתראה של 45 יום, כאשר הספק מתחייב להעמיד את התקינה המינימלית הנדרשת.

- (M) במידה והעובדים המוצעים, הנם עובדים של הספק (אינו גיוס חדש), יאוישו המשרות בהתראה של 21 יום.

- היקף השעות המפורט מהווה הערכה בלתי מחייבת של המשרד, הנתונים מובאים לטובת התרשמות והערכה בלבד

| # | תפקיד | יחס / תקינה נדרש | היקף פעילות משוער בשעות עבודה בשנה | פרוט דרישות איוש | דרישות גילום ותמורה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מנהל המינהלת (איש מפתח) | 1 | 1,850 |  | לפי תעריף המציע |
|  | מנהל מוקד | 1 | 1,850 | נהול עד שתי במות | לפי תעריף המציע |
|  | מנהל מוצרים | 2-6 | 3,700-11,100 | שניים ליום ההקמה | לפי תעריף המציע |
|  | מנהל הדרכה | 1 | 1,850 | אחד ליום ההקמה | לפי תעריף המציע |
|  | מדריך | 0-10 | 0-18,500 | על פי דרישה | לפי תעריף המציע |
|  | אנליסט | 1-3 | 1,200-5,550 | אחד ליום ההקמה | לפי תעריף המציע |
|  | טכנאי אתר | 1-5 | 1,850-9,250 | אחד ליום ההקמה טכנאי יעודי לצרכי המינהלת | לפי תעריף המציע |
|  | אחראי משמרת | אחראי משמרת על 60 נציגים | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | - מוקד עם למעלה מ 60 נציגים המשרד רשאי לדרוש איוש 2 משרות לאחמ"ש - במידה ויש 2 אולמות, אזי לכל אולם נדרש אחמ"ש | אחמ"ש לפי תעריף המציע |
|  | ראש צוות | ראש צוות אחד לכל 25 נציגים | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | יחס תקינה מקסימלי | - כל משרות ר"צ יהיו לפי תעריף מציע. - המשרד רשאי לשנות יחס תקינה לפי החלטתו. |
|  | נציג בכיר | נציג בכיר אחד לכל 15 נציגים | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | 15 נציגים – 1 נציג בכיר בעת קיום 2 במות במוקד – נדרש נציג בכיר 1 לפחות לכל במה | - כל משרות נציג בכיר יהיו לפי תעריף מציע. - המשרד רשאי לשנות יחס תקינה לפי החלטתו. |
|  | נציג שירות טלפוני | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | % תעסוקה לפי תעריף נציג |
|  | נציג שרות תקשורת כתובה | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | % תעסוקה לפי תעריף נציג |
|  | נציג שירות משרד אחורי | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | על פי הנדרש לעמידה ביעדי המוקד | % תעסוקה לפי תעריף נציג |
|  | מומחה (רמה א') | 0-3 | 0-5,550 | על פי דרישה | לפי תעריף מציע |
|  | מומחה (רמה ב') | 0-3 | 0-5,550 | על פי דרישה | לפי תעריף מציע |
|  | אחראי אבטחת מידע | על פי הנדרש | על פי הנדרש לעמידה ביעדי השרות | על פי הנדרש לעמידה ביעדי השירות | מגולם |
|  | אחראי קשרי לקוחות | 0-1 | 0-1,850 | על פי דרישה | לפי תעריף מציע |
|  | מפתח הדרכה | 1-3 | 1,850-5,550 | אחד ליום ההקמה | לפי תעריף מציע |
|  | גרפיקאי | 1-3 | 1,850-5,550 | אחד ליום ההקמה | לפי תעריף מציע |
|  | עורך תוכן/מידען | 0-3 | 0-5,550 | על פי דרישה | לפי תעריף המציע |
|  | מומחה שיווק (מומחה קידום אתרים / מומחה מדיה דיגיטלית) | 0-1 | 200-2,000 | על פי דרישה | לפי תעריף מציע |

צוות הפרויקט – דרישות מקצועיות

- כמות התקינה לאיוש התפקידים במוקד מוגדרת על פי טבלת התקנים המופיעה בסעיף 4.6.7.1 לעיל

- (M) המשרד רשאי לבקש לבדוק קורות חיים של כל עובד המוצע לתפקיד כשלהו במינהלת, ואם ידרש, גם לראיין אותו אישית ו/או טלפונית) כדי לוודא עמידתו בדרישות המינימום לתפקיד בו  הוא מוצע.

      - (S) מנהל המינהלת (איש מפתח)

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| הגדרת תפקיד | - איש קשר ראשי מולו יפעל המשרד (Single Point Of Contact) לכלל נושאי המכרז. |
| איוש התפקיד | - יבוצע ע"י עובדי המציע עצמו ו/או חברות בנות אחיות/אם של המציע ולא ע"י עובדי ספק משנה. |
| תכולת תפקיד | - איש קשר ניהולי בכיר מטעם הספק, אחראי לניהול כל הפעילות של פרויקט לאורך כל תקופת ההתקשרות ואחריות לניהול מול המשרד. - אחריות ישירה מול המשרד לעמידה בתוכנית העובדה של המשרד וביעדי הפרויקט כפי שיקבעו ע"י המשרד - אחריות לניהול ההתקשרות מול המשרד, מול הספקי המערכות והתשתיות בפרויקט ומול גורמים קשורים. - המצאת דיווח מלא כולל: דוחות ביצוע ותפעול, דוחות תשלומים, אישור חוזים ומסמכים, עמידה ביעדי טיב שרות וכל אספקט הרלוונטי לניהול הפרויקט ולהתקשרות מול המשרד - אחריות ישירה מול המשרד על עמידה ושיפור מדדי השירות במוקד ובכלל השירותים המסופקים במסגרת המכרז. |
| דרישות מינימום | - השכלה אקדמאית ממוסד אקדמי מוכר (תואר ראשון) - ניסיון מוכח של מינימום שנתיים, בניהול מערכי שירות של תמיכה מקצועית בהיקף של מינימום 25 עמדות פעילות. - הכשרה בתחום ניהול פרויקטים |
| דרישות המהוות יתרון | - ניסיון בהקמת פעילות עסקית, מרובת ספקים ושחקנים, תוך התייחסות להקמת פעילות שירות מוקד, פעילות פיתוח מערכי הדרכה ואספקת שרותי הדרכה בהתאם לנדרש במכרז. - ניסיון בהקמת פעילות בסדר גודל דומה המתואר במכרז - ניסיון בתמיכה בסביבה ארגונית מורכבת, מרובת ספקים ומרובת משתמשים. - יכולת תכנון , זיהוי סיכונים וניהולם - יכולת ניהול ממשקים מרובים מול גורמים שונים - יכולת הנעת עובדים והובלת תהליכים - שליטה ברמה טובה ביישומי Microsoft Office בדגש על Excel |
| קורות חיים ונסיון מקצועי | המציע נדרש לפרט בנספח 4.7.3 – בקורות חיים למנהל המינהלת את: - התפקיד המוצע - מקום העסקה נוכחי - פרוט הנסיון המקצועי בפעילות דומה לנדרש - הכשרה בנהול פרויקטים - פרוט השכלה - קורות החיים - 2 ממליצים לפחות למנהל המינהלת |

      - מנהל מוקד

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | - כפיפות: מנהל המינהלת |
| איוש התפקיד | - יבוצע ע"י עובדי המציע עצמו ו/או חברות בנות אחיות/אם של המציע ולא ע"י עובדי ספק משנה |
| תכולת תפקיד | - ניהול ישיר של הסגל הניהולי במוקד ונציגיו - הובלת המוקד לעמידה ביעדי הזמינות, הביצוע והאיכות - הכשרה, שימור וקידום כ"א במוקד - שיפור תהליכי העבודה וביצועי המוקד - ביצוע מעקב ובקרה של עמידה ברמת השרות הנדרשת במוקד - ליווי ופיתוח הסגל הניהולי - אחריות ישירה למשמעת ויישום נהלי עבודה במוקד - אחריות על שביעות רצון הפונים למוקד - ניהול הממשק השוטף עם גורמים מקצועיים במשרד החינוך - הפקת דוחות על פעילות המוקד - אחריות לסידור העבודה – חיזוי ושיבוץ אופטימאלי - טיפול בתלונות |
| דרישות מינימום | - ניסיון מוכח של מינימום שנתיים, בניהול מערכי שירות של תמיכה מקצועית בהיקף של מינימום של 15 עמדות פעילות. - ניסיון בניהול פעילות בגודל דומה לתקופה של לפחות שנתיים |
| דרישות המהוות יתרון | - השכלה אקדמאית ממוסד אקדמי מוכר (תואר ראשון) - שליטה במערכות הטכנולוגיות במוקד- יש לפרט את סוגי המערכות. - יכולת תכנון , זיהוי סיכונים וניהולם - יכולת ניהול ממשקים מרובים מול גורמים שונים - יכולת הנעת עובדים והובלת תהליכים - שליטה ברמה טובה ביישומי Microsoft Office בדגש על Excel |
| קורות חיים ונסיון מקצועי | - הספק הזוכה יידרש להעביר קורות חיים מעודכנים לבדיקה ואישור המשרד בהתאם למפורט בנספח 4.7.3 עם הקמת המוקד |

      - תפקיד מנהל מוצרים:

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | כפיפות: מנהל המינהלת |
| תכולת תפקיד | - בניית תוכנית עבודה לכניסתו של כל מוצר חדש / פעילות חדשה וקידום השימוש והדיווח - קשר עם בעלי התפקידים במשרד לרבות ניהול מעקב ובקרה אחר המענה של הצוותים לפניות אשר הועברו אליהם לטיפול - מעקב ובקר אחר ביצוע תהליך תיקוף ידע תקופתי - העברת הידע המקצועי למידען/עורך תוכן - ניהול בקשות לשינויים ושיפורים עבור המוצרים / פעילויות באחריותו ומעקב אחר טיפול הגורם המקצועי במשרד. - ניתוח פעילויות שוטפות והפקת דוחות שיקוף הפעילות של המינהלת ללקוחות המשרד בכל נקודת שיא של הפעילות (עליית גרסה חדשה, עדכון גרסה קיימת, פתיחת המערכת, סגירת המערכת וכד') - מעקב אחר עמידה ביעדי תוכנית עבודה - בדיקות קבלה לגרסאות ומערכות חדשות (כולל הכנת תסריטי בדיקות) - בדיקות קבלה למערכות ולגרסאות חדשות ומידת התאמתן לצרכי המשתמשים ולדרישות. - בניית נושאים מקצועיים עבור סקרי שביעות רצון - ניהול חווית לקוח ב-CRM: זיהוי תהליכי עבודה ידניים והכנסתם לתהליך עבודה באמצעות CRM, זיהוי צווארי בקבוק בתהליך העבודה במערכת וטיפול מול הגורמים הרלונטיים עד לקביעת תהליך עבודה שוטף מעקב אחר פניות במערכת. |
| דרישות מינימום | - ניסיון מוכח של מינימום שנתיים בניהול מוצר, - הכשרה בתחום ניהול פרויקטים |
| דרישות המהוות יתרון | - כתיבה טכנית/מקצועית כולל ניסיון בהכנת דוחות ומצגות - שליטה מלאה ביישומי Microsoft Office - יכולת תכנון , זיהוי סיכונים וניהולם - יכולת ניהול ממשקים מרובים מול גורמים שונים - בוגר קורס ניתוח מערכות - ניסיון בעבודה עם מערכות ניוזלטרים - ניסיון בעבודה עם מערכת CRM של Microsoft |

      - מנהל הדרכה

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| תכולת תפקיד | - אחריות כוללת מול המשרד על ניהול מערכך ההדרכה - זיהוי צרכי הדרכה לכלל סוגי המשתמשים: משתמשי היישומים של משרד החינוך, משתמשי האגפים במשרד החינוך, משתמשי המינהלת לרבות מוקד השירות - בניית תוכנית ההדרכה תוך התאמת מתודולוגיית הדרכה מתאימה - יישום תוכנית הדרכה - תיאום הדרכות וניהול מערך ההזמנה, הרישום וההשתתפות בהדרכות - ניהול ועבודה עם ספקים להפקת תוצרי הדרכה בהתאם לדרישות הפעילות - ניהול צוות הדרכה - ביצוע משימות פיתוח הדרכה בהתאם לדרישה |
| דרישות מינימום | - השכלה: תעודת בגרות מלאה - ניסיון מוכח בניהול פרויקטי הדרכה ופיתוח מערכי הדרכה, ניהול צוות הדרכה - ניסיון מוכח בבניית תוכניות הדרכה לאוכלוסיות שונות של משתמשים |
| דרישות המהוות יתרון | - השכלה: תואר ראשון יתרון - שליטה במתודולוגיות הדרכה, מדידת תפוקות ואפקטיביות הדרכה - שליטה בכלי הדרכה, לומדות - שליטה ביישומי Microsoft Office - היכרות עם מערכות הטכנולוגיות במוקדים. - הכישורים הנדרשים כפי שמפורט בסעיף של מפתח הדרכה |

      - מדריך

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל הדרכה |
| תכולת תפקיד | המדריך יבצע בפועל את ההדרכות. באחריות המדריך העברת ידע מקצועי בצורה אפקטיבית, ברורה ויצירתית, הדרכת קורסי הכשרה, סדנאות, כנסים והדרכות שוטפות לאוכלוסיות יעד, דיווח על התנהלות ההדרכה ומשוב מודרכים. |
| דרישות מינימום | - יכולת מוכחת בהדרכה וניהול כיתה |
| דרישות המהוות יתרון | - תקשורת בינאישית מעולה - יכולת למידה עצמאית |

      - אנליסט

- במסגרת פעילות הבקרה של הפרויקט והמוקד משרד החינוך יקבל שירותים מאנליסט של המציע

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| תאור תפקיד | האנליסט נדרש לספק את התוצרים הבאים: - ארגון נתונים, ויצירת דוחות נדרשים להתנהלות הפרויקט ועל פי הגדרת המשרד - ניתוח פעילות הפרויקט, מתן המלצות לפעילות מתקנת, הצפת כשלים וכו'. - הגדרה ופיתוח דוחות ביצוע, ניתוח מגמות ובקרה עבור דרגות הניהול השונות - ביצוע בקרה שוטפת על אפקטיביות הדוחות והנתונים המופקים מהם - עבודה שוטפת מול איש הקשר במשרד |
| תכולת תפקיד | - הפקת נתונים ממערכות המחשוב ויצירת דוחות רלוונטיים להתנהלות המוקד בשוטף ועל פי צרכים נקודתיים שעולים על ידי המשרד. - ביצוע ניתוחים של נתוני המוקד מתוך הדוחות מתן המלצות לפעילות מתקנת, הצפת כשלים והמלצות לפתרונות ועוד. - בניה ופיתוח של דוחות וכלי בקרה שישמשו את דרגות הניהול השונות. - חיזוי מגמות והיקף פניות במוקד וסיוע בעיתוד ושיבוץ משמרות בהתאם. - ביצוע בקרה שוטפת על אפקטיביות הדוחות והנתונים המופקים מהם. - בנייה ועריכה של דוחות ומצגות, לצורך שימוש המוקד ואיש הקשר במשרד. - עבודה שוטפת מול נציג מטעם משרד החינוך. - פעילות ניתוח מידע כפי שמוגדר בסעיף 4.4.5.2 |
| דרישות מינימום | - ניסיון מוכח של מינימום שנה בניתוח מידע כמותי, ניתוח מגמות, ניתוח כלכלי והכנת דוחות. |
| דרישות המהוות יתרון | - השכלה אקדמאית (תואר ראשון) מתחומי מדעים, כלכלה, סטטיסטיקה, תעשיה ונהול וכדומה - שליטה גבוהה בתוכנת Excel ותוכנות ניתוח נתונים, יכולת תכנות בסיסי ב-VBA - ידע בבניית והפעלת שאילות SQL |

      - טכנאי אתר

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | כפיפות: מנהל המינהלת |
| תכולת תפקיד | - סיוע בחיבור והקמה של כלל התשתיות הנדרשות למינהלת לרבות שרתים, חיבורי רשת פנימית, חיבור לרשת משרד החינוך, חיבור טלפוניה, חיבור מחשבים ושלוחות טלפוניה לכלל העובדים המתארחים במתחם המינהלת - טיפול בעדוכנים שוטפים כשל חומרה ותוכנה כפי שיוגדרו ע"י נציגי המשרד - אחריות על תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות חומרה ותוכנה של כלל העובדים במתחם הן מצד המשרד והן מצד המינהלת - קיום תקשורת מול גורמי המשרד הרלוונטיים לטובת הגדרת משתמשים והקמת חיבורים נדרשים (חומרה ותוכנה) - קו ראשון מול צוותי תשתיות ותקשורת משרד החינוך עבור כלל העובדים המתארחים במתחם |
| דרישות מינימום | - בעל נסיון של שנה אחת לפחות בתחום התמיכה בארגונים קטנים/בינוניים - ידע וניסיון בתמיכה בשרתים - ידע וניסיון בעבודה עם image של תוכנות שונות לרבות Windows - ידע וניסיון בהגדרות מדפסות ומיפויים של כונני רשת - שליטה במערכות הפעלה ויישומי Microsoft Office |
| דרישות המהוות יתרון | - ידע וניסיון בעבודה עם image של תוכנות שונות לרבות Windows - ידע וניסיון בתמיכה בשרתים וירטואליים ושרתי ענן - ידע וניסיון בסביבת VDI ופלטפורמת VMware Horizon - יכולת ניהול אתרי לקוח ותודעת שירות גבוהה - יכולת בחינה, ניהול ואימוץ של טכנולוגיות חדשות |

      - מידען/עורך תוכן

במסגרת פעילות המוקד משרד החינוך יקבל שירותים ממידען של המציע.

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל מוקד |
| תפקידי המידען | במסגרת עבודתו מול המשרד המידען יספק את השירותים הבאים: - בנייה ועריכה של עצי מוצר, לצורך ארגון הידע ושימוש המוקד במשרד - עבודה שוטפת מול איש הקשר במשרד. - איתור פערי ידע - אחראי על כתיבת ועריכת התוכן המקצועי, ארגון המידע ועידכונו באופן שוטף. - ביצוע תיקוף ידע תקופתי עבור כל מוצר בהתאם לתקופות פעילות שונות (גרסה חדשה, עדכון גרסה קיימת, פתיחת שנה, סגירת שנה וכד') - עבודת ניתוח המידע תהיה למול מערכת ה CRM, זיהוי נושאי חיפוש שכיחים, הכנת דוחות המלצה לעיבוי המידע, זיהוי כפילות, סתירה פנימית ושיפור הארגון של המידע. - אחריות על איכות וטיב הידע והשימוש במערכת ניהול הידע - טיפול במשובים וטיוב התוכן - קשר מול גורמים מקצועיים במשרד החינוך - הזרמת ידע למוקדי השירות - ניהול בקשות לשינויים ושיפורים המגיעים מהשטח - עריכת מבדקי ידע תקופתיים לתומכים במוקד - העברת חידודים מקצועיים - עריכת והעברת תדריכים לתומכים - הדרכות מקצועיות של תומכים |
| תכולת תפקיד | - ניהול עצי מוצר, ארגון פריטי מידע וניהול הידע למערכות משרד החינוך - ביצוע ניתוחים של נתוני מערכת הידע, מתן המלצות לפעילות מתקנת, הצפת כשלים והמלצות לפתרונות ועוד. - ביצוע בקרה שוטפת על אפקטיביות מערכת הידע והתאמה לפי דפוסי שימוש. - בנייה ועריכה של דוחות ומצגות, לצורך שימוש המוקד ואיש הקשר במשרד. - עבודה שוטפת מול נציג מטעם משרד החינוך. - ביצוע פעילות למען צרכי המוקד והמשרד כפי שמוגדר בסעיף 4.4.5.2 - מידען: אחראי על ניהול הידע המגיע למוקד - עדכון המידע במערכת ניהול ידע, - מתן פתרונות לנציגי המוקד לאיתור הידע - המידען יהיה אחראי על עדכניות ומהימנות המידע במערכת ניהול הידע במוקד העברת המידע לכלל המוקד באמצעות עדכון מערכת ניהול הידע - דחיפת מידע ועדכונים למוקד באופן יזום, ניתוח משובים במערכת והצפת תובנות, מיפוי חוסרים והצפתם, - כמו גם הצפת מידע שגוי ליחידה לשיפור השירות, ניהול הקשר בין המוקד לרפרנטים ביחידה לשיפור השירות: איסוף וחקר המידע, אינטגרציה ותיקוף המידע ממקורות שונים, עדכונים על מידע שגוי בירורים וכד - באחריות המידען להציף צרכי הדרכה לאחראי הדרכה ומנהל המוקד. - עדכון מידע בפורטלים לפי הצורך |
| דרישות מינימום | - ניסיון מוכח של מינימום שנה בניהול ידע, עריכת תוכן, כתבות טכנית/מקצועית כולל ניסיון בהכנת דוחות ומצגות - ניסיון בעריכה לשונית - יכולות מוכחות בניתוח צרכים וכתיבת אפיונים |
| דרישות המהוות יתרון | - בעל יכולת הקלדה מהירה - שליטה גבוה בסביבת אופיס - יכולת התבטאות גבוהה |

      - אחראי משמרת

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל המוקד |
| תכולת תפקיד | - ניהול תפעולי Online של המשמרת, מעקב שוטף אחר התנהלות המשמרת, פתיחה וסגירת משמרת. - אחריות על עמידה ביעדי המוקד, כולל עמידה בטיב שרות נדרש. - בקרה ופיקוח על התפעול והשירות וקבלתהחלטות בזמן אמת - אחריות על איתור כשלים ותקלות המשפיעים על תפקוד המשמרת וקבלת החלטות שתכליתן שמירה על רמת השירות הנדרשת - ניהול המשמרת במצבי לחץ ובמצבי תקלה בהתאם לנהלים של המשרד - ניהול המשמעת - ניהול משאבי כ"א במשמרת. - אחריות על נהלי דיווח שוטפים. - אחראיות דיווח לגורמי המשרד על חריגות ממהלך המתוכנן של המשמרת |
| דרישות מינימום | - תעודת בגרות מלאה - ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול משמרת במוקד שירות - ניסיון מוכח של מינימום שנה בניהול צוות תמיכה מקצועית (לפחות 15 עובדים במשמרת) |
| דרישות המהוות יתרון | - תואר ראשון - שליטה במערכות טכנולוגיות במוקד – יש לפרט את סוגי המערכות - בעל הכשרה ניהולית בסיסית יש לפרט את סוג ההכשרה |

      - ראש צוות

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל המוקד |
| תכולת תפקיד | - ניהול אישי של מימד איכות לנציגי השירות - תמיכה מקצועית לנציגים במהלך המשמרת - מענה לשיחות מנהל במהלך משמרת - אחריות על רמת המקצועיות של הנציגים ועמידה ביעדי איכות וזמינות - קליטת נציגים חדשים - ביצוע שגרות ניהול: חניכות, ישיבות צוות, משובים, מבדקי ידע, הדרכות ובקרות שוטפות. - אחריות לפיתוח מקצועיות ומיומנויות השירות של הנציגים - שימור עובדים |
| דרישות מינימום | - תעודת בגרות מלאה - ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים למשך מינימום שנה - ניסיון מוכח של מינימום שנה בניהול צוות תמיכה מקצועי. - שליטה במערכות הטכנולוגיות במוקד – יש לפרט את סוגי המערכות - במענה לסעיף זה על המציע לצרף את פרופיל הגיוס והגדרות התפקיד של מנהל הצוות. יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה וניסיון. |
| דרישות המהוות יתרון | - תואר ראשון - שליטה במערכות הטכנולוגיות במוקד – יש לפרט את סוגי המערכות |

      - נציג בכיר

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל המוקד |
| תכולת תפקיד | - נציגים הנותנים מענה לפניות התייעצות מנציגים, פתרונות לנושאים מורכבים תוך מתן מידע איכותי זמין ומקצועי לנציגי המוקד. - ריכוז תחום תדריכי טרום משמרת - כתיבת מערכי שיעור מותאמים להכשרה ראשונית והכשרות שוטפות - מעקב ושיבוץ הנציגים במוקד להכשרות שוטפות - איתור פערי ידע, בניית הדרכות והעברתן. - השתלבות במשמרות מוקד לצורך אבטחת איכות ברמת המקצועיות והעדכניות, אחריות אדמיניסטרטיבית לעובדים בתקופת הכשרתם - באחריות הנציגים הבכירים לסייע ולקדם את המוקד בסגירת מעגל טיפול בלקוח - שליטה במערכות טכנולוגיות במוקד – יש לפרט את סוגי המערכות |
| דרישות המהוות יתרון | ניסיון ניהולי – נציג בכיר ידע ביישומי Microsoft Office ברמה גבוהה ויכולת ללמוד מערכות חדשות יכולת בינאישית גבוהה יכולת ניהול זמן ומשימות יסודיות ודייקנות לצד ראיה מערכתית |

      - נציג שירות טלפוני

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל צוות/מנהל משמרת |
| תכולת תפקיד | - ייצוג משרד החינוך בפני הפונים - מתן מענה איכותי ומקצועי ללקוחות משרד החינוך - אחריות לסגירת מעגל טיפול - יישום נהלי העבודה המוגדרים במוקד - עמידה ביעדי זמינות ואיכות |
| דרישות מינימום | - מעל גיל 18 - בעלי שליטה מלאה בכתב ובע"פ בשפה העברית - שליטה ברמת שפת אם בשפה העברית בכתב ובעל פה - שליטה ברמת שפת אם בשפה הערבית – עבור נציגי המגזר הלא יהודי |
| דרישות המהוות יתרון | - ניסיון בעבודה במוקדי שירות - יכולת תפעול מערכות מחשוביות - שירותיות וסובלנות |

      - נציג שירות תקשורת כתובה ומשרד אחורי BO (back office)

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל המוקד |
| תכולת תפקיד | - שיחות יוצאות, פניות יזומות, טיפול בפקסים, דוא"ל ותקשורת כתובה של הפונים למוקד. - אחריות לסגירת מעגל טיפול, ביצוע שיחות יוצאות - איוש התפקיד יהיה בהתאם לצורך בימי/שעות החודש, התפקיד יהיה בתעריף נפרד ולפי היקף הפעילות הנדרשת. |
| דרישות מינימום | - מעל גיל 18 - בעלי שליטה מלאה בכתב ובע"פ בשפה העברית - שליטה ברמת שפת אם בשפה העברית בכתב ובעל פה - שליטה ברמת שפת אם בשפה הערבית – עבור נציגי המגזר הלא יהודי |
| דרישות המהוות יתרון | - ניסיון בעבודה במוקדי שירות - יכולת תפעול מערכות מחשוביות - שירותיות וסובלנות |

      - מומחה (רמה א'+ רמה ב')

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל המינהלת |
| במסגרת פעילות המינהלת משרד החינוך יקבל שירותים ממומחה של הספק. | הספק יעמיד לטובת שרות תמיכה מקצועי (אופציונאלי), מומחים עם בקיאות בתחומי ידע ב- 2 רמות (רמה א' ו/או ב') לפי דרישת המשרד. הספק הזוכה יגייס וינהל מאגר מומחים בעלי ידע רלוונטי לתפקידי המינהלת השונים אשר יוכלו לספק נדבך מענה מעבר ליכולות מענה הנציגים במוקד |
| תכולת תפקיד – (בהתאם למומחיות הנדרשת ולרמת המומחיות הנדרשת) | - יעוץ והדרכה בעולמות הידע והתוכן הרלוונטיים לנדרש על פי צרכים כפי שיוגדרו על ידי המשרד. - סיוע במילוי פרטי מידע, מתן הסבר כללי, המלצות והכוונה וכו'. - עבודה שוטפת מול איש הקשר אשר יוגדר לי צורך ע"י נציג המשרד או מנהל המינהלת - ראה פרוט לשרותי מומחים בסעיף 4.4.5.2 לעיל |
| דרישות מינימום | - מומחה ידע רמה א' : בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעולם הידע/תוכן הנדרש. - מומחה ידע רמה ב' : בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעולם הידע/תוכן הנדרש |

      - אחראי קשרי לקוחות

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל הדרכה |
| תכולת תפקיד | - ניהול תפעולי של האתר - עבודה מול ספקים - תפעול והפקת כנסים - ניהל אדמיניסטרטיבי שוטף באתר |
| דרישות מינימום | - ניסיון בניהול משרד - ניסיון בעבודה אדמיניסטרטיבית |
| דרישות המהוות יתרון | - שליטה מלאה ביישומי Microsoft Office - יכולת התמודדות עם ריבוי משימות - אחריות לקשר שוטף מול ספקים ולקוחות - יכולת עמידה בתנאי לחץ - תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים |

      - גרפיקאי

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל הדרכה |
| תכולת תפקיד | - איסוף דרישות מהלקוחות - עיצוב מצגות, באנרים, לומדות, מדריכי משתמש וכד' - עבודה שוטפת מול לקוחות |
| דרישות מינימום | - שנה ניסיון בתחום - שליטה מלאה בתוכנות עריכה גרפית כגון Photoshop, Illustraitor - שליטה מלאה ביישומי Microsoft Office בדגש על Power Point |
| דרישות המהוות יתרון | - ראש יצירתי - יכולת עבודה בצוות - תקשורת בינאישית טובה - סובלנות ושירותיות |

      - מפתח הדרכה

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל הדרכה |
| תכולת תפקיד | - איסוף דרישות, תחקור ופיצוח ושל צרכי לקוחות פנים וחוץ ארגוניים - התאמת מערך ההדרכה לצרכים הרלוונטיים - הפקת תוצרי למידה לרבות לומדות , סרטונים, אינפוגרפיקה וכד' - הדרכת קורסים, סדנאות , שיעורים |
| דרישות מינימום | - שליטה בטכנולוגיות למידה מרחוק כגון Adobe Captivate , StoryLine - שליטה בכלים גרפיים , כגון Illustraitor ו-Photoshop - יכולת מוכחת בהדרכה וניהול כיתה |
| דרישות המהוות יתרון | - תואר ראשון או במהלך לימודים סטודנטיאליים - תודעת שירות גבוהה - היכרות וניסיון עם מערכות LMS - יתרון - תקשורת בינאישית מעולה - יכולת למידה עצמאית |

      - מומחה שיווק

| נושא | פרוט |
| --- | --- |
| כפיפות | מנהל הדרכה |
| תכולת תפקיד | - הפקה וניהול קמפיינים ממומנים במגוון פלטפורמות פרסום, כגון Google, FB וכד - הפקת דוחות ניתוח אפקטיביות של קמפיין בהתאם ליעדי: - Traffic - תנועה לאתר / דף נחיתה /אחר - מעורבות - לייקים, צפיות בסרטונים, זמן שהייה באתר, עוקבים חדשים - חשיפה – מס' חשיפות כולל ומס' חשיפות ייחודיות - ניתוח ממצאי הקמפיין בהיבטים של נתונים דמוגרפיים, זמנים וכד' |
| דרישות מינימום | - ניסיון של שנתיים בניהול קמפיינים במדיה דיגיטלית - ניסיון של שנתיים בפלטפורמות , כגון: Google Analytics, Google Adds, FB Adds וכו' |
| דרישות המהוות יתרון | - היכרות עם פלטפורמות נוספות: YouTube, Taboola, Outbrain - ניסיון בעבודה עם מערכות ניוזלטרים - ניסיון עם TagManager - שליטה מעולה ב- Microsoft Excel |

( (N

(M) משרד אחורי

      - כללי

במסגרת הפרויקט הספק הזוכה נדרש לקיום פעילות משרד אחורי.

מטלות משרד אחורי יכללו טיפול ומענה בפקסים (מעט), מענה לפניות תקשורת כתובה  א-סינכרונית ובנוסף לביצוע מהלכי הנגשת מידע יזום לקהלים ספציפיים בהתאם לדרישת המשרד.

במידת הצורך, צוות המשרד האחורי, יקבל הכשרה מיוחדת לקראת ביצוע הנגשת מידע (הכרות עם המידע המונגש, יכולת מענה לשאלות לקוחות וכד')

      - הערכת היקף

המשרד אינו מתחייב להיקף, ובנוסף היקפי הפעילות הינם תוצאה של דרישות. המשרד מצפה להיקף פעילות בטווח של 500 עד 1,500 שעות לחודש.

      - דרישות איוש ותמורה

היקף האיוש של המשרד האחורי יתבצע בהתאם להנחיית המשרד וכפועל יוצא מאופי הפעילות. התמורה בגין הפעילות תהיה בהתאם לתעריף שעת נציג.

(S) גיוס, מיון והכשרת נציגי המוקד

במענה לסעיף זה על המציע לפרט את הפעילויות המבוצעות לצורך קליטה איכותית,  מהירה, ההשבחה השוטפת, תוך שמירה על תמהיל שרות הנדרש ע"י המשרד (תמיכה בשפות עברית, ערבית לפחות) לטובת הפעלת המוקד.

      - תהליך המיון והגיוס

  - גיוס המועמדים המתאימים ותהליך הגיוס המלא יבוצע על ידי הספק ועל חשבונו ובהתאם לדרישות התפקיד המפורטות.

  - הספק נדרש לפרט במענה זמני התגובה לגיוס הנציגים, (ימים/כמות נציגים) ממועד דרישת המשרד.

  - הספק נדרש שנותני השירותים מטעמו ידרשו להקפיד על קוד התנהגות ולבוש הולם ומכבד את מקבלי השירותים.

  - למשרד החינוך האופציה לפסול מועמד שמבחינתו אינו עומד בתנאים הנדרשים או לפי שיקול דעת אחר של המשרד.

  - למשרד החינוך עומד שיקול דעת לבחון ולאשר מועמדים ושיקול דעת המשרד הינו הקובע.

  - משרד החינוך רשאי למנות מטעמו רפרנטים מקצועיים ע"פ שיקול דעתו, לשם סיוע ומעורבות בתהליכי הגיוס.

  - על הספק לקיים תמהיל נציג שירות בכל השפות הנדרשות, וברמות הידע השונות, שיכללו: נציגים טלפוניים, נציגי תקשורת כתובה, נציגי משרד אחורי, נציגים  בכירים וכד'.

      - הכשרת נציגים

- לצורך הכשרת הנציגים, תבוצע אבחנה בין הכשרת נציג טלפוני, נציג תקשורת כתובה. מעבר להכשרה המשותפת תהיה גם הדרכה יעודית בהתאם לתפקיד המיועד.

- נציגי תקשורת כתובה יהיו בעלי יכולת הקלדה עיוורת / הקלדה מהירה.

- הכשרת המוקדן תכלול הבטים בנושא אבטחת מידע, התכנים יועברו בהתאם לנהלי המשרד.

      - תיאור הערכת היקף הכשרת נציגי מוקד תמיכה

- הערכת המשרד למשך הכשרת נציג שרות במוקד: בין  50-100 שעות.

- היקף משכי ההדרכה הנ"ל אינם מחייבים ואין בכוונתם להוות מדד או הצהרת כוונות כל שהיא של המשרד.

- הנתונים מובאים לצורך התייחסות כללית ונועדו "לסבר את האוזן" מבחינת כלל אצבע / סדר גודל מייצג של תקופת הדרכת נציג שרות במוקד.

- חשוב להבהיר שבנוסף לעיל, משכי ההדרכה תלויים במשתנים שונים, כגון: איכות חומרי ועזרי ההדרכה, איכות המדריך, כמות המודרכים בכיתה, מורכבות/פשטות המערכות, כמות המערכות ועומק ההדרכה וההתאמה.

- (M) מובהר, שעל הספק לשלם לנציגי השרות גם עבור כל תקופת ההכשרה.

      - הספק הזוכה נדרש לבנות תוכנית הכשרה לנציגי השרות בהתאם לתכנים שיועברו ע"י המשרד.

המשרד רשאי לעיין בתכני ההכשרה ולבקש שינויים והתאמות.

דרישות לגבי הכשרת נציגים:

  - קורס ההכשרה יכלול  תרגול מעשי ומבחני ידע למועמדים, על בסיסם רשאי משרד החינוך לוותר על שירותיהם של המועמדים.

  - קורס ההכשרה יכלול סדנת שירות והתמודדות עם התנגדויות אשר תכלול דגשים ונושאים המאושרים ע"י המשרד, גם אם עברו סדנה דומה בעבר

  - הספק מתחייב לבצע רענונים תקופתיים הן בפן המקצועי והן בפן השירות בהתאם לתוכנית אשר תאושר ע"י המשרד

  - במהלך ההכשרה, הנציגים החדשים יקבלו חניכה אישית במוקד ע"י נציגים ותיקים שהוכשרו לכך.

  - בסיום תהליך ההכשרה/חניכה הנציג יעבור מבחן מסכם ע"י הספק. ציון עובר 85 נקודות.

  - המציע נדרש לפרט את אופן בניית תוכניות ההדרכה ומערכי השיעור.

  - על המציע לצרף במענה דוגמא לתוכנית הדרכה ומערכי שיעור.

  - משרד החינוך רשאי למנות מטעמו רפרנטים מקצועיים ע"פ שיקול דעתו, לשם סיוע ומעורבות בתהליכי הגיוס.

      - השבחה שוטפת

הספק יבצע פעילויות בקרה וחניכה לשיפור רמת השירות.

הספק הזוכה נדרש לבצע לפחות את הפעילויות הבאות:

(תדירות הביצוע המצוינת מתייחסת לתדירות מינימאלית לביצוע):

  - תדריך יומי - התדריך יועבר בתחילת כל משמרת וירכז נושאים ונהלים חדשים, עדכונים וחידוד נהלים. התדריכים ייכתבו ע"י הספק. לנציגי משרד הזכות להעברת חומרים, כניסה לתדריכים ולבקר את תדריכי המוקד בשוטף. נציג לא יכנס למשמרת לפני שיחתום שקרא את התדריך היומי במערכת ניהול הידע

  - הדרכות חודשיות - בהתאם לנדרש, לטובת העברת מידע בנושאים חדשים,  יישומים חדשים וריענון נושאים שוטפים. גורמים מטעם משרד החינוך רשאים לקחת חלק בהדרכות.

  - מבחני ידע תקופתיים - אחת לתקופה (רבעון או חצי שנה או בהתאם לשיקול דעת ניהולית) הספק יבצע מבחני ידע לנציגי השרות, מבחני הידע יכללו גם היבטים בנושאי אבטחת מידע. הנציגים יקבלו ציונים על המבחנים. הספק יבצע הפקת לקחים ופעולות לשיפור ע"פ תוצאות המבחנים. תוצאות המבחנים יועברו לנציג משרד החינוך. על בסיס מערכת ניהול הידע של המשרד.

  - הקשבות ומשובים (חודשיים) - הספק יבצע הקשבות מדגמיות לנציגים, ומתן משוב וציון על רמת השירות והמקצועיות. מינימום משוב אחד לנציג בחודש הבנויים מהקשבה ל-3 שיחות לפחות. המשובים לשיחות יתועדו ע"ג טופס/קובץ ייעודי ומובנה שיוגדר במהלך תקופת ההקמה. נציג המשרד יבצע בקרה על טפסי/קובץ ההקשבות ואופן מתן הציונים.  נדרש ש-85% מהנציגים יקבלו ציון של 85 לפחות.

מובהר כי, המשרד הוא אשר יחליט על הציון הסופי לנציג. מובהר, כי רק המשובים אשר בוצעו ע"י המשרד ייכנסו למדידה של נתוני רמת שירות כפי שמפורט בנספח נספח 4.5.6 אמנת שירות ופיצויים מוסכמים.

  - (S) המציע יתאר את אופן השיבוץ של הנציגים להדרכות השוטפות ע"פ הצרכים בהתאם לציוני הקשבות, ציוני מבחני ידע וע"פ ותק הנציג. כמו כן יתאר את אופן הבקרה, מעקב ותיעוד אחר תוכנית וצרכי ההדרכה של העובדים.

  - באחריות מנהל המוקד ומי מטעמו לבצע בקרה אחרי השימוש שוטף בניהול הידע על ידי הנציגים.

      - (I) משרד החינוך יבצע באופן שוטף ולפי שיקול דעתו, האזנות לנציגים ויעביר טפסי משוב לספק לצורך שיפור השרות והפקת לקחים.

(S) שימור נציגים במוקד

      - כללי

המשרד מעונין בקיום אחוז תחלופה נמוך ככל האפשר בין נציגי המוקד.

      - שימור נציגים

המציע נדרש לפרט את הפעילויות אותן יבצע לטובת שימור נציגי השירות והקטנת אחוז התחלופה לאורך תקופת הפרויקט.

    - על המציע לפרט את מנגנון תגמול עובדים, לפרט את המדדים והפרמטרים המשפיעים על מערך התגמול לעובדים, תוך ציון המשקולות עבור כל פרמטר, לפרט את אוכלוסיות היעד לתגמול וכן את גובה התגמול לנציגים ובעלי תפקידים על ציר הזמן תוך התייחסות לשכר דיפרנציאלי על פי ותק, מענקים ועוד.

    - פירוט פעילויות רווחה שיבצע, במסגרת עבודת המוקד, המרכז והחברה.

    - הצגת תוכנית להנעת עובדים לשם השגרת היעדים שהוגדרו בתחום שירות

ובתחום איכות ומקצועיות, תוך ציון אוכלוסיות לתגמול, שיטות ומדידה.

    - הצגת נוהל הערכת ביצועים - ביצוע הערכה לעובדים, תדירות, התייחסות לבעלי תפקידים, עמידה ביעדים, קריטריונים להערכה , שיטת העבודה, טפסים וכיו"ב.

    - בתחילת כל רבעון, תבוצע בדיקה לוותק הממוצע של עובדי המוקד (מוקדנים), במידה והוותק הממוצע שלהם כמוקדנים במוקד המינהלת (ולא ותק כללי אצל הספק), הנו לפחות 12 חודשים, יהיה הספק זכאי לבונוס כמפורט בנספח 4.5.6 "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים" (אותו הוא מתחייב לחלוק עם העובדים בעלי הוותק הנ"ל במוקד המינהלת).

- יצירת  מנגנוני קידום שיהיו מוכרים לנציגים  בתוך המוקד

- מסלול קידום לדוגמה:

      - (מ-"למטה," כלפי "מעלה") ההתקדמות במסלול התפקידים (מנציג שירות טלפוני לנציג תקשורת כתובה, לנציג בכיר וכד')

      - קידום ראשי צוותים

      - קידום לאחראי משמרת

      - קידום לנציג בכיר

- ההתקדמות במסלול התפקידים תהיה מותנית באיכות תיפקודם של נציגי השירות ותהווה תמריץ עבורם, שביצועיהם במוקד יהיו טובים יותר.  הספק יפרט באם עם הקידום משולב גם תמריץ כלכלי (למשל, בונוס חד-פעמי, שאינו קשור בתוספת לשכר הבסיסי, בגין הקידום כדי לתרום למוטיבציה של נציגי שירות להאריך את משך עבודתם במוקד.

- התקדמות במסלול התפקידים תלווה בהשלמת הכשרה מתאימה למועמדים הנבחרים, דוגמה: קורס ניהול צומח ומגוון קורסים אחרים המוצעים בשוק וכן לוודא חניכה שלהם בידי הממונה המקצועי.

- במידה ותחלופת העובדים תהיה מעל למוגדר בסעיפי ה-SLA יקנס הספק  על תחלופה גבוהה כמפורט בסעיפי ה-SLA.

(S) תיעוד וניהול שוטף

(M) ניהול ורישום פעילות

הספק הזוכה ינהל ויתחזק תיק נהלי עבודה בפרוייקט כמפורט בהמשך סעיף זה, ותיקייה ייעודית לפרוייקט, אשר יעודכנו  מדי קרות אירוע שיחייב את עדכון התיעוד, העדכון יבוצע באופן מיידי אך לא  יאוחר משני 2 ימי עבודה מקרות האירוע. ואשר יהיו פתוחים בפני נציגי המשרד בכל עת, על פי דרישה.

להלן פירוט מרבית הנושאים הנדרשים:

- כללי

- תיאור כללי של משרדי ומתקני המינהלת (רשימת מתקנים ותרשים של משרדי המינהלת)

- מפרט ותרשים של התשתיות הטכנולוגיות ושל תשתיות התקשורת התומכות בשירותי המינהלת, בעובדי המינהלת ובעובדים מטעם המשרד.

- תעוד תפעולי מידע וידע המצטברים במהלך תקופת ההתקשרות ואשר מתייחסים למרכיבי התפעול והתחזוקה של המערכת ושל התשתיות

- מערכות

  - פירוט המערכות הנתמכות בפרויקט

  - הוראות תפעול ותמיכה בכלל  המערכות

  - מסמכי סיכום ממצאי בדיקות קבלה של מוצרי תוכנה יישומית.

  - מסמכי אפיון של היישומים שנמצאים בשימוש הלקוחות והמשתמשים.

  - נתוני עדכון גרסה למערכות ומידע טכני רלוונטי

- דווח

  - פרוט סוגי דוחות ותדירות דווח

  - מגוון דוחות ביצוע, ומעקב שוטפים (יומי / שבועי / חודשי / רבעוני / שנתי) לפי החלטת המשרד.

  - דוחות תקציב רבעוני ושנתי.

  - תוכנית עבודה רבעונית ושנתית ודוחות ביצוע

  - העתקי חשבוניות ודוחות כספיים תומכים כמו: דוחות עמידה ברמת שרות, תחשיבי מנגנוני בונוס קנס לכל חשבונית, כולל ריכוז דווחי שעות לחיוב לפי סוג שרות לחיוב.

  - מסמכי סיכום ישיבות

  - מסמכי סקר שביעות רצון (מסמכי ריכוז וניתוח ממצאי סקרי שביעות רצון)

  - מסמכי ריכוז וניתוח ממצאי סקרי שביעות רצון.

  - רכוז דוחות שנמסרו למשרד

  - תיעוד מובנה של תקלות ואופן הטיפול בהן (תקלות תוכנה ותקלות תשתית), לרבות תיעוד ממערכות שו"ב ותיעוד ממוקד התמיכה (כמות וסוג תקלות לפי יחידות זמן).

- הדרכות

  - מדריכים למשתמש ביישומים המתוקשבים

  - מסמכי ניתוח ואפיון צרכי משתמשים ודרישותיהם

  - מסמכי סיכום ממצאי בדיקות קבלה של מוצרי תוכנה יישומית

  - תיעוד פעולות הדרכה, הכשרה, כנסים וכד'

  - קטלוג חומרי הדרכה והטמעה

  - רשימת תוצרים הדרכה והטמעה שהופקו (תאור, מועד ועותק תוצר)

- תיעוד כל נושא הרלוונטי לפעילות בהתאם לבקשת המשרד

תיקי הפעלה - נהלי עבודה

- נהלי בטחון מערכות מידע בפרוייקט.

- נהלי חירום

- נהלי ניהול הרשאות ומשתמשים במערכות המשרתות את הפרויקט.

- נהלי אבטחה פיזית במתקני המינהלת.

- נהלי בקרה וביקורת פנימית.

- נהלים להפעלת השירותים השונים, לרבות נהלי הצפה (אסקלציה).

- תיקי תחזוקה – פירוט נהלי תחזוקה ובכלל זה תחזוקת חומרה ותחזוקת תוכנה (הן תחזוקה מונעת והן תחזוקת שבר)

- מפרט חומרה:

- רשימת ממוחשבת מעודכנת הכוללת את כל רכיבי החומרה (המשמשים במתן השרותים). לכל רכיב חומרה יפורטו הנתונים הבאים:

- זיהוי סוג הציוד

- יצרן/דגם

- המיקום בו הוא מוצב (כתובת, קומה, חדר, משתמש)

- בעלות על הציוד

- מספר סידורי

- פרטי אחריות יצרן (סוג ותוקף) במידה שקיימת.

(S) הספק יפרט את תהליכי התעוד ואת נהלי העובדה שברשותו

הוספה ועדכון שירותים בעקבות שינויים טכנולוגיים (I)

- במקרה של שינויים טכנולוגיים שיש להם השפעה או נגיעה על השירותים הניתנים במכרז זה, המשרד רשאי לבקש מהספק שירות חדש או עדכון של שירות קיים, זאת המתבסס על הטכנולוגיה החדשה.

- נוהל הוספה או עדכון של שירות יהיה כדלקמן :

- לבקשת המשרד, יגיש הספק הצעת מחיר לשירות החדש או השרות המעודכן. באישור המשרד רשאי הספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת הצעה זו.

- המשרד יבחר יועץ בלתי תלוי בספקי פתרונות (להלן המעריך), שתפקידו יהיה להעריך את מחיר השירות החדש או השרות המעודכן.

- אם הספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה ע"י המעריך, רשאי המשרד לפנות לספק לתיקון הצעתו ולספקים אחרים לקבלת הצעות מחיר נוספות. הספק יתחייב לשתף פעולה עם הספק שיזכה במתן השירות.

- בכל מקרה של הוספת שירות חדש, תעמוד למשרד הזכות להוסיף את רמת השירות הנדרשת במסגרת השירות החדש.

- הארכת ההסכם באם תבוצע, תכלול את כלל השירותים אשר יסופקו ביום ביצוע הארכת ההסכם.

(S) תכנית היפרדות

תכנית היפרדות

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ועם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה הספק יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

        - המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

        - אופן העברת המידע, קוד והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

        - תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

        - נהלי עבודה ופרטי אשני הקשר מולם עבדו במשרד החינוך

        - גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

        - מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

(M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי לסיום ההתקשרות תוך 3 חודשים, כמפורט להלן:

        - להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

        - תיעוד מובנה של תקלות ואופן הטיפול בהן (תקלות תוכנה ותקלות תשתית), לרבות תיעוד ממערכות שו"ב ותיעוד ממוקד התמיכה (כמות וסוג תקלות לפי יחידות זמן). כולל תקלות פתוחות/סגורות/ידועות והטיפול בהן, פריטי ציוד ולקוחות "בעייתיים", רשימת לקוחות וספקים ועוד

        - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

        - העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

        - להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

        - לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

        - לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרויקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרויקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

        - להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כנדרש ע" המשרד.

        - בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

        - העברת התשלום האחרון מותנת בהשלמת מתווה היפרדות מול הספק הזוכה

(M) עלות

כללי (I)

- פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים/המוצרים המתוארים במכרז זה.

- המחירים המוצעים ימולאו על-פי הדרישות בפרק זה.

- על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן. על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הדרישות המופיעות בטבלה.

- (M) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 0.9.1.ג לעיל, מודגש, כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי מענה של פרק העלות. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו-0.4.4 לעיל.

עקרון חיוב יחידני (M)

- המשרד מודע לכך שבמהלך שעת עובדה/ login תתבצענה מספר משימות במקביל. נדגיש כי התשלום יהיה בגין שעת עבודה/ login , למעט מקרים בהם קיים תשלום על פי תוצר.

מוקד – פריטי תשלום

- מוקד השירות כולל פעילות תמיכה קולית (טלפונית) ופעילות תמיכה מבוססת תקשורת כתובה.

מודל תשלום עבור שעות נציג טלפוני

- יבוצע על בסיס מניית שעות login בחודש ובהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, יחושב אחוז תעסוקה ונתוני רמת שרות במוקד לטובת תחשיב בגין פעילות המוקד.

- חישוב אחוז תעסוקה לנציג בודד ו/או לקבוצת מוקדנים ו/או לכל נציגי המוקד  יכלול חישוב של: זמן דיבור/כתיבה לשיחה יוצאת ונכנסת כולל תיעוד במהלך השיחה בתוספת זמןACW (After Call Work)  של 10 שניות בין שיחה לשיחה לחלק בזמן login של הנציג.

| זמן Login של נציג | )/ | 10 שניות ACW | + | זמן דיבור ו/או כתיבה בשיחה | =( | % אחוז תעסוקה לנציג |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ACW - המשרד שומר לעצמו את הזכות, לאפשר לנציג חדש במוקד, זמן של ACW  של 15 שניות בחודש הראשון לעבודתו, בכל מקרה תהיה זו החלטתו הבלעדית של המשרד.

עקרון מודל תשלום עבור שעות נציג תקשורת כתובה

- במידה שניתן למדוד את זמני המענה ע"פ פרמטרים כמו נתוני session, צפיפות שורות מינימלי ופרמטרים מייצגים שאכן בוצע מענה בתקשורת כתובה החישוב יהיה בדומה לעקרון המתואר בסעיף 5.3.1.

- במידה ולא ניתן למדוד בצורה אמינה תשומות תמיכה בתקשורת כתובה, יוגדר מודל תמחור מבוסס כמות מענים בשעה.

שעות משרד אחורי מאושרות לא יחושבו באחוז התעסוקה

- הבהרה: במקרה שהמשרד האחורי נדרש במסגרת תפקידו לבצע שיחות יוצאות או לקבל שיחות – בכל אחד מהמקרים שיחות אלו לא יתווספו לתעריף שעת החיוב במשרד האחורי. המציע לא יהיה זכאי לדרוש "חיוב על חיוב", כלומר לא יוגש חיוב בגין שעת משרד אחורי וכן בנוסף יוגש חיוב בגין זמני עריכת שיחה נכנסת ו/או יוצאת נכנסת בנוסף לתעריף משרד אחורי, וזאת כפי שמפורט בסעיף 5.2.

תמורה בגין תפוקות המותנות ברמת שירות הכוללות תחשיב בונוס/קנס

- תחושב כמכפלה של עלות שעת נציג שהציע הספק (בטבלה 5.4.1) עבור השירות כפול מספר השעות שהתקבל בפועל מחישוב ציון רמת השירות (כמוגדר בנספח 4.5.6 רמת שרות), ראה דוגמה לתחשיב בסעיף 5.3.7 בהמשך.

תמורה בגין תפוקות כמותיות

- תחושב כמכפלה של הכמות שנמדדה בפועל ע"י המזמין לכל מרכיב כפול המחיר שהציע הספק, לכל מרכיב  בסעיפים: 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4. 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.9, ו-5.4.11

מדדי מוקד

- רמת השרות תתבסס על פי מספר פרמטרים, הכוללים אחוז תעסוקה ופרמטרי טיב שרות כמו: זמני מענה, זמן המתנה מקסימלי, % תעוד שיחות בCRM- ועוד כמפורט בסעיף 5.5 ובנספח 4.5.6 " אמנת שירות ופיצויים מוסכמים"

במידה ובוצע מענה בתקשורת כתובה, הרי שזמני המענה הללו יתווספו לאחוז תעסוקה של הנציג וזאת בהתאם למדידת זמני המענה ע"פ פרמטרים כמו נתוני session, צפיפות שורות מינמלי ופרמטרים מייצגים שאכן בוצע מענה בתקשורת כתובה.

במידה ושיחה יוצאת בוצעה במסגרת המוקד ולא במסגרת שעות משרד אחורי, הרי שיכלל הזמן מרגע החיוג עד לרגע סיום השיחה. בכל מקרה של סיום השיחה (לקוח לא זמין, תפוס), ואו זמני ניסיונות חיוג יחושבו כזמנים לחיוב. ובכל מקרה שהלקוח לא היה זמין או כן זמין, נדרש לבצע תיעוד וזמן ACW, 10 שניות בין שיחה לשיחה.

חישוב הסטייה מהמדדים תהיה לפי % סטיה מהמדד הנדרש ו/או לפי מספר הימים בהן נרשמה סטיה במדד, כמפורט בנספח 4.5.6

דוגמה לחישוב תמורה

      - חישוב תמורה – בגין תפוקות המותנות ברמת שירות הכוללות בונוס/קנס

- התמורה תחושב כמכפלה : המחיר שהציע הספק עבור השירות כפול מספר השעות שהתקבל מחישוב ציון רמת השירות (כמוגדר בסעיף 4.5.6) לכל אחד מהנושאים.

- הדוגמה מתייחסת למספר רכיבים חלקי, וזאת לצורך אילוסטרציה והדגמת עקרון התחשיב.

- אחוז תעסוקה: 70%

- רמת שרות במוקד

- תקרת אחוז שיחות ננטשות: יעד 6.99%

- תקרת אחוז פניות שתועדו ב-CRM: יעד 95%ֵ

- סיום טיפול בפניות טלפוניות באותו יום פעילות: יעד 99%

- סיום מענה בתקשורת כתובה א-סינכרונית: יעד 95%

- זמינות המוקד: יעד 99.9%

- כל הפרמטרים בדוגמה אינם מייצגים ומובאים לטובת נוחות ההבנה בלבד.

- תחשיב חודשי פעילות מוקד טלפוני בלבד

- תחשיב לדוגמא לפי 100 שעות ולפי המדדים המפורטים בנספח 4.5.6 בהמשך :

|  | אחוז תעסוקה | רמת שרות מענה במוקד | אחוז מקסימלי של שיחות ננטשות | אחוז תיעוד פניות ב-CRM | אחוז סיום טיפול בפניות טלפוניות באותו יום פעילות | סיום מענה בתקשורת כתובה א-סינכרונית | זמינות מוקד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שורה בנספח 4.5.6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| יעד | 70% | כמות הימים של אי עמידה ביעד : 70% מהשיחות נענות תוך 3 דקות מרגע כניסה לתור | 6.99% | 95% | 99% | 95% | 99.90% |
| ביצוע בפועל | 65% | 0 ימים | 4% | 94% | 85% | 95% | 100% |
| לפי נספח 4.5.6 | קנס של 5% | בונוס של 2% | בונוס של 2% | קנס של 2% | קנס של 5% | קנס של 1% | 0% |
| שעות בונוס / קנס מתוך ה-100 בדוגמה | 5- | 2+ | +2 | -2 | 5- | -1 | 0.00 |
| סה"כ שעות מאושרות לתשלום ע"פ התחשיב | 91 שעות |  |  |  |  |  |  |

מחירון שירותים (S)

- על המציע למלא הצעת מחיר לסעיפים המצורפים.

עלות שעת נציג שרות

- תעריף נציג ימדד מול אומדן שערך המשרד ואשר הוכנס לתיבת המכרזים טרם פתיחתה.

- הצעת המחיר לשעת עבודה של נציג שרות (הכוללת נציג שרות טלפוני, נציג תקשורת כתובה ונציג שרות משרד אחורי), מתוחמת ע"י תעריף מינימום ותעריף מקסימום (לא כולל מע"מ). הצעות מחיר שתחרוגנה מהאומדן תטופלנה בהתאם לסעיף 0.9.2 לעיל.

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ב-₪, ללא מע"מ | מחיר ב-₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | נציג שרות | שעתי |  |  |

מחירון שרותי מינהלת (בעלי תפקידים כמוגדר בסעיף 4.6.7.)

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ב-₪, ללא מע"מ | מחיר ב-₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מנהל המינהלת | חודשי |  |  |
|  | מנהל מוצרים | חודשי |  |  |
|  | מומחה שיווק | שעתי |  |  |
|  | מנהל הדרכה | חודשי |  |  |
|  | אחראי קשרי לקוחות | שעתי |  |  |
|  | מפתח הדרכה | שעתי |  |  |
|  | גרפיקאי | שעתי |  |  |
|  | מדריך | שעתי |  |  |
|  | אנליסט | שעתי |  |  |
|  | מנהל המוקד | חודשי |  |  |
|  | מידען/ עורך תוכן | שעתי |  |  |
|  | אחראי משמרת | שעתי |  |  |
|  | ראש צוות | שעתי |  |  |
|  | נציג בכיר | שעתי |  |  |
|  | טכנאי אתר | חודשי |  |  |
|  | פעולות שבוצעו בשירות עצמי | פעולה | 0.05% משעת נציג |  |
|  | מומחה רמה א' | שעתי |  |  |
|  | מומחה רמה ב' | שעתי |  |  |

הערה מס'1:

בהתייחס לתעריף שעה, המשרד שומר לעצמו את הזכות להכנס לדיון אודות הנחת כמות מול הספק הזוכה בכל מקרה של הרחבת פעילות שעתית חודשית במוקד

הערה מס' 2: שעת נציג שרות.

הנתון תעריף שעת נציג שרות, מתייחס למחיר שעה משוקלל הכולל פעילות ביום פעילות רגיל או יום פעילות אחר (חול המועד/ערב חג או יום אחר).

בהתבסס על ניסיון עבר של המשרד היקף שעות לחיוב פעילות רגילה מהווים כ-95% מסך כלל השעות החודשיות לחיוב של נציגי השירות במוקד.

הערה מס' 3: תשלום בגין פעולות שבוצעו בשירות עצמי

עבור פעולות שבוצעו והושלמו בשירות עצמי  באמצעות המענה הקולי האינטראקטיבי IVR, צ'אט או כל ערוץ נוסף ולא עברו לנציג שירות ישלם  המשרד  לפי הנוסחה הבאה:

| תעריף שעת נציג | X | 0.05 | X | מספר הפעולות שבוצעו בשרות עצמי | = | תמורה עבור פעולות שבועו בשרות עצמי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(בהתאם לדוח שיוגש עם החשבונית).

מחירון שרותים לוגיסטיים

- כל ארוע מגלם דרישה לציוד הדרכה

- במידה ויידרש כיבוד, למחיר האולם יתווסף מחיר הכיבוד בהתאם לסעיף 5.4.5

- מחיר הארועים לא כוללים מדריך

- עלות המדריך תהיה לפי סעיף 5.4.2 שורה 8

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אולם לכנס עד 50 משתתפים | לאירוע |  |  |
| 2 | אולם לכנס 50-200 משתתפים | לאירוע |  |  |
| 3 | אולם לכנס 200-400 משתתפים | לאירוע |  |  |
| 4 | אולם לכנס מעל 400 משתתפים | לאירוע |  |  |

מחירון הפקת תוצרי הדרכה

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלון A5 או שווה ערך | ליחידה |  |  |
| 2 | עט פלסטיק ממותג או שווה ערך | ליחידה |  |  |
| 3 | מחברת כריכה קשה ממותגת או ספל ממותג(1) או שווה ערך | ליחידה |  |  |
| 4 | רולאפ או שווה ערך | ליחידה |  |  |

- (1) מחברת ממותגת כמתואר בנספח 2.4.1

מחירון כיבוד

- כיבוד בסיסי: שתיה קלה , חמה , מאפים מלוחים ומתוקים

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כיבוד עד 50 משתתפים | לארוע |  |  |
| 2 | כיבוד עבור 50-200 משתתפים | לארוע |  |  |
| 3 | כיבוד עבור 200-400 משתתפים | לארוע |  |  |
| 4 | כיבוד עבור מעל 400 משתתפים | לארוע |  |  |

- כיבוד מורחב: שתיה קלה , חמה , מאפים מלוחים ומתוקים, מגשי אירוח (כגון: טורטיות, סושי, סנדויצ'ים, ירקות , פירות, קישים, מטבלים וכו')

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כיבוד עד 50 משתתפים | לארוע |  |  |
| 2 | כיבוד עבור 50-200 משתתפים | לארוע |  |  |
| 3 | כיבוד עבור 200-400 משתתפים | לארוע |  |  |
| 4 | כיבוד עבור מעל 400 משתתפים | לארוע |  |  |

מחירון מרכיבי שירותים ומוצרים אחרים

|  | מרכיב | יחידת מדידה לשנה | קוד מחיר | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | שירות web guidance 1-3 מערכות לשנה | עלות למערכת | P1 |  |  |
| 1.2 | שירות web guidance 4-10 מערכות לשנה | עלות למערכת | P2 |  |  |
| 1.3 | שירות web guidance 11-20 מערכות לשנה | עלות למערכת | P3 |  |  |
| 1.4 | שירות web guidance 21 ומעלה מערכות לשנה | עלות למערכת | P4 |  |  |

      - תיאור אופן התחשיב של התמחור למרכיב    web guidance:

| כמות מערכות לשנה Q | כמות יחידות לצורך השוואה למפ"ל מחיר | מחיר לשימוש במערכת לשנה קוד מחיר P | מחיר משקולל | משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 3 | P1 | P1*Q | 20% |
| 4-10 | 7 | P2 | P2*Q | 30% |
| 11-20 | 15 | P3 | P3*Q | 30% |
| 21 ואילך | 30 | P4 | P4*Q | 20% |
| עלות משוקללת למפ"ל מחיר = | 20%*P1*3 + 30%*P2*7 + 30%*P3*15 + 20%*P4*30 |  |  |  |

מרכיב 1: עלות משוקללת ל Web Guidance תחושב באופן הבא:

- מחירי השימוש במערכת לפי מחירון P1-P4  יהיה מסוג tier  ולא stepped. כלומר אם נמצאים 6 יישומי מערכות בשימוש הרי שהתשלום השנתי בגינם יהיה P2*6.

- העלות השנתית עבור היישומים תחושב באופן הבא: בשנה א' השרות יתומחר באופן יחסי לחלקיות השנה (פרו-ראטא) מיום העליה לייצור של היישום עד לתום השנה. בשנים ב' ואילך יחושב מחיר שנתי מלא.

- לטובת החשבונית החודשית, העלות החודשית בפועל תהיה הערכה, ובסוף השנה תתבצע התאמה של התחשיב ברמה שנתית בהתאם לכמות המערכות בשימוש ולפי מועדי היישום של המערכות.

- יישום WalkThrough או שינוי ב WalkThrough יתבצע בהתאם לתעריפי הספק בטבלה בסעיף 5.4.6 לעיל.

- הספק נדרש  לקחת בחשבון שלא יתבצע תמחור לפי כמות walkthrough למערכת. מערכת מזוהה/מוגדרת בהתאם ל- URL מוביל מזהה.

- מובהר כי, לא ניתן להשתמש בספק אשר המערכת שלו מוטמעת והנמצאת  בשימוש במוקד "מנהלת תמיכה ושרותי תמיכה משלימה במערכת החינוך"

      - עלות משוקללת ל Web Guidance (לפי החישוב בטבלה 5.4.6.1)

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | סה"כ עלות משוקללת למפ"ל מחיר | שנה |  |  |

(N) אופציה - חיבור מוקד מרוחק – לא רלוונטי

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ | הבהרה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

מערכת לאוטומציה של תהליכי שיווק

|  | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות שנתית למערכת (ל-3 מיליון הודעות ול- 200,000 אנשי קשר) | שנתית |  |  |
| 2 | עלות שנתית לתוספת של עוד מיליון הודעות | שנתית |  |  |
| 3 | עלות שנתית לתוספת של עוד 50,000 אנשי קשר | שנתית |  |  |

אירוח סביבת עבודה לנותני שירותים בתחום המחשוב

על פי הוראת מכרז מרכזי מ-16.2.11 להספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה, התמורה שהמשרד ישלם לאירוח סביבות עבודה תחושב באופן הבא: 11 ₪ לשעת עבודה של העובד, כפול סך שעות עבודתו בפועל. (החישוב מבוסס על 155 שעות עבודה בחודש בממוצע שנתי).

| מרכיב | יחידת מידה | כמות שנמדדה | מחיר ליחידה | תמורה שנתית ללא מע"מ | תמורה שנתית כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אירוח נותני שירותים בתחום המחשוב | שעת עבודה | 30 עובדים, במשרה מלאה (155 שעות בחודש בממוצע שנתי) | 11 ₪ | 613,800₪ | 718,146₪ |

הבהרה 1: סביבת עבודה תכלול מחשב וסביבת עבודה לכל עובד.

הבהרה 2: התשלום/החיוב יתבצע מול החברות המעסיקות את העובדים.

מחירון לפיתוח סרטונים

| # | מרכיב | יחידת מדידה | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת | דקה |  |  |
| 2 | פיתוח סרטון כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון | דקה |  |  |
| 3 | צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (45 דקות עם 1-2 מצלמות לפי הנדרש) | דקה |  |  |

עלות המרכיבים לשנה – לצורך השוואת הצעות בלבד (M)

הספק ימלא את מחירי היחידות ללא מע"מ המוצעים על ידו לכל אחד מהרכיבים ויחשב את העלות הכוללת  של הצעתו (ההשוואה בין ההצעות תבוצע למחיר כולל מע"מ כפי שיוצג בטבלה 5.4.12).

| # | נושא |  | סוג | תפקיד / פעולות |  | כמות לנושא |  | משקל | משקל יחסי (%) | מחיר ליחידה ללא מע"מ (שעה, חודש) | מחיר כולל משוקלל |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (שנתי) |  | מוביל (%) | R | (₪) | (₪) |  |
|  |  |  |  |  |  | Q |  | W |  | P | P*R*W*Q |  |
| 1 | מחירון שרותי מינהלת |  | סעיף 5.4.2 | שעות נציג שרות |  | 125,000 |  | 80% | 49% |  |  |  |
|  |  |  |  | חודשי עבודת מנהל מינהלת |  | 12 |  |  | 5% |  |  |  |
|  |  |  |  | חודשי עבודת מנהל מוקד |  | 12 |  |  | 5% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות אחראי משמרת |  | 1,850 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות ראש צוות |  | 3,700 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות נציג בכיר |  | 7,400 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | פעולות שבוצעו בשירות עצמי (עד 0.05% מעלות שעת נציג) |  | 1,000 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | חודשי עובדת טכנאי אתר |  | 12 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | חודשי עבודת מנהל הדרכה |  | 12 |  |  | 3% |  |  |  |
|  |  |  |  | חודשי עבודת מפתח הדרכה |  | 1850 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות מדריך |  | 9,250 |  |  | 3% |  |  |  |
|  |  |  |  | חודשי עבודת מנהל מוצרים |  | 36 |  |  | 5% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות מידען / עורך תוכן |  | 2,000 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות עבודת אנליסט |  | 1,850 |  |  | 5% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות מומחה רמה א' |  | 1,850 |  |  | 3% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות מומחה רמה ב' |  | 1,850 |  |  | 3% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות אחראי קשרי לקוחות |  | 1,850 |  |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות גרפיקאי |  | 1,850 |  |  | 2% |  |  |  |
|  |  |  |  | שעות מומחה שיווק (מומחה קידום אתרים / מומחה מדיה דגיטלית) |  | 1,850 |  |  | 2% |  |  |  |
| 2 | מחירון שירותים לוגיסטיים |  | סעיף 5.4.3 | אולם לכנס עד 50 משתתפים |  | 30 |  | 3.0% | 40% |  |  |  |
|  |  |  |  | אולם לכנס 50-200 משתתפים |  | 20 |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | אולם לכנס 200-400 משתתפים |  | 10 |  |  | 20% |  |  |  |
|  |  |  |  | אולם לכנס מעל 400 משתתפים |  | 5 |  |  | 10% |  |  |  |
|  | מחירון הפקת תוצרי הדרכה |  | סעיף 5.4.4 | עלון A5 או שווה ערך |  | 2,500 |  | 3.0% | 25% |  |  |  |
|  |  |  |  | עט פלסטיק ממותג או שווה ערך |  | 2,500 |  |  | 25% |  |  |  |
|  |  |  |  | מחברת כריכה קשה ממותגת או ספל ממותג או שווה ערך |  | 2,500 |  |  | 25% |  |  |  |
|  |  |  |  | רולאפ או שווה ערך |  | 100 |  |  | 25% |  |  |  |
|  | מחירון כיבוד בסיסי לארוע הדרכה |  | סעיף 5.4.5 (ס"ק 1) | כיבוד בסיסי עד 50 משתתפים |  | 50 |  | 3.0% | 50% |  |  |  |
|  |  |  |  | כיבוד בסיסי עבור 50-200 משתתפים |  | 30 |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | כיבוד בסיסי עבור 200-400 משתתפים |  | 15 |  |  | 12% |  |  |  |
|  |  |  |  | כיבוד בסיסי עבור מעל 400 משתתפים |  | 5 |  |  | 8% |  |  |  |
|  | מחירון כיבוד מורחב לארוע הדרכה |  | סעיף 5.4.5 (ס"ק 2) | כיבוד מורחב עד 50 משתתפים |  | 50 |  | 3.0% | 50% |  |  |  |
|  |  |  |  | כיבוד מורחב עבור 50-200 משתתפים |  | 30 |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | כיבוד מורחב עבור 200-400 משתתפים |  | 15 |  |  | 12% |  |  |  |
|  |  |  |  | כיבוד מורחב מעל 400 משתתפים |  | 5 |  |  | 8% |  |  |  |
|  | מחירון לפיתוח סרטונים |  | סעיף 5.4.10 | פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת (באורך של דקה) |  | 20 |  | 2% | 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | פיתוח סרטון כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון (באורך של דקה) |  | 20 |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  |  |  | דקות צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (45 דקות עם 1-2 מצלמות לפי הנדרש) |  | 900 |  |  | 40% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
| 3 | שירותים/מוצרים אופציונליים אחרים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | שרות Web Guidance | סעיף 5.4.6 |  |  | שרות web guidance (1) עלות משוקללת BC |  | 1 | 6.0% | 20% |  |  |  |
|  | מערכת לאוטומציה של תהליכי שווק | סעיף 5.4.8 |  |  | עלות שנתית למערכת (ל-3 מיליון הודעות ול- 200,000 אנשי קשר) |  | 1 |  | 50% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | עלות שנתית לתוספת של עוד מיליון הודעות |  | 1 |  | 15% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | עלות שנתית לתוספת של עוד 50,000 אנשי קשר |  | 1 |  | 15% |  |  |  |
| 4 | סה"כ עלות שנתית משוקללת לצורכי השוואת עלויות בלבד |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

עלות כוללת משוקללת להשוואת עלויות

- עלות כוללת משוקללת לשנה לצורך השוואת ההצעות בלבד

| # | מרכיב | עלות כוללת ב- ₪ (ללא מע"מ) | עלות כוללת ב- ₪ (כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | סה"כ עלות כוללת מטבלה 5.4.11 |  | ---------- |
|  | סה"כ עלות כוללת מע"מ | ----------- |  |

- למציעים תועבר חוברת אקסל למילוי הצעת המחיר לפי הפרוט בסעיף 5.4.

מנגנון בונוס/קנס בגין ביצועי הספק (I)

כללי

- מנגנון בונוס קנס מתייחס לכלל המרכיבים אשר מתבטאים בשרות במוקד והשירותים הנלווים שנרכשו עי ידי המשרד.

- במקרה של סתירה בין המפורט בסעיפי SLA המוגדרים במסמכי המכרז ו/או בנספח 4.5.6 " אמנת שירות ופיצויים מוסכמים" פרוש המשרד גובר.

כשל, קנס ושיקול דעת המשרד

- בעת קרות תקלה משביתה (כמוגדר בנספח 2.1 "תקלה משביתה"), ושאינה מוגדרת ככח עליון, לאחר משך של מעל 2 שעות יוטל על הספק קנס בגובה של 0.05% מסכום החשבונית החודשית. חשוב להדגיש שהמשרד מודע לכך שהתקלה פוגעת גם באחוז התעסוקה וגם באחוז זמינות המוקד ומכאן בשעות לחיוב ומהווה "קנס על קנס". החלת הקנס לעיל, כולו או חלקו, הינו לשיקול דעת המשרד.

- בעת קרות תקלה לא משביתה, אך פוגעת ברמת שרות, כולל אי ציות לדרישות המשרד בנושא שירות, צוות, מערכתי, טכנולוגי, תחזוקה, תוכנה או אחר כמו אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו או אי עמידה בדרישות רמת שרות, המציע נדרש לתקן את הלקות תוך 48 שעות, באם לא ימצא פתרון מניח את דעת המשרד תוך 48 שעות יוטל קנס בשווי כספי בגובה של 0.05% מסכום החשבונית החודשית על כל יום עד לפתרון. החלת הקנס לעיל, כולו או חלקו, הינו לשיקול דעת המשרד.

- מעל 3 אירועים של תקלות משביתות או לא בתקופה של 3 חודשי פעילות רצופים תיחשב כהפרה יסודית של החוזה והמשרד יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק וזאת תוך מתן הודעה של 180 יום.

- במקרה והספק לא יעמוד בתנאי המכרז וההסכם, בכל סעיף שרלוונטי לפעילות כפי שמוגדרים במסמכי המכרז ו/או בנספח 4.5.6 " אמנת שירות ופיצויים מוסכמים" למשך תקופה של למעלה מ- 90 יום, הרי שהמשרד רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק וזאת תוך מתן הודעה של 180 יום.

למשרד עומד שיקול הדעת המקצועי לבחון כל מקרה לגופו לגבי הפעלת סעיף זה ובאם להפעיל אותו במלואו, בחלקו או כלל לא.

מנגנון בונוס/קנס

- בונוס/קנס על ביצועי ההמינהלת אשר יחושבו מתעריף נציג המבוססים על שעות Login.

- קנסות ישירים על חריגות כפי שהוגדרו בסעיפי המכרז.

- דוגמה לתחשיב בונוס/קנס – ראה בסעיף 5.3.7 לעיל

- התחשיב הינו בהתאם להגדרות בסעיף 4.5.6, ובנספח 4.5.6  "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים"   ובהתאם להגדרת מונחים בנספח 2.1.

      - בונוס/קנס, שיקול דעת המשרד

- למשרד עומד שיקול הדעת המקצועי לבחון כל מקרה לגופו לגבי הפעלת סעיף זה ובאם להפעיל אותו במלואו, בחלקו או כלל לא, האמור מתייחס לגבי כל מרכיב בטבלת בונוס/קנס.

- מובהר כי: הבונוס ישולם רק על הימים/שבועות בהם עמד הספק בדרישות ה-.SLA  בתקופת המדידה.

- קנסות ובונוסים יוטלו על סכומים לפני מע"מ

- המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב להודיע לספק בכתב על הקלה במנגנון הקנס המפורט בסעיף 5.5 כתוצאה מכל אירוע או שיקול דעת ניהולי אחר העומד לרשות המשרד.

      - הגבלת סכום הבונוס/קנס

- הבונוס המרבי המצטבר שהספק רשאי לקבל יהיה 10% ביחס לסכום החשבונית  הרבעונית.

- הקנס המקסימלי המצטבר שיוטל על הספק לא יחרוג מ-15% ביחס לסכום החשבונית הרבעונית.

- המשרד יהיה רשאי לשנות או להתאים את מנגנון הבונוס ואו הקנס, ואו את אופן החישוב, המדידה, היעד והמרווח לכל סעיף  בהתאם לשיקול דעתו.

- נספחים

- נספח 0.7.1 - מבוטל

- נספח 0.7.2.2.ג

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 חלות על המציע והוא מקיים  אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________	      ____________________	      ____________________

תאריך		                    חותמת ומספר רישיון    		                חתימה

- נספח 0.7.2.4

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.20xx וביום ____ (1)

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים 2018, 2019_2020 (שנת 2020 לפי דו"ח סקור)__ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ (1) הינו גבוה מ- 25,000,000 ( עשרים וחמישה מליון)___ ₪ בתחומי פעילות  של נהול מוקדים, מנהלות שרותים, הדרכות, הטמעות, ארגון כנסים, הפקת חומרי הדרכה וכד' (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).

בכבוד רב,

______________________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח

.

- נספח 0.7.2.4 – א'

תאריך: ______________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך (להלן: "המכרז") - אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי"

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.

לחילופין: (נא למחוק את המיותר)

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

- חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר אושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נוב' 2018.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

- נספח 0.7.2.5

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

הנדון: מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם ההמציע במכרז שבנדון.

- למציע למציע ותק של 3 שנים לפחות, טרם פרסום המכרז, בתחום הפעלת מוקדים במיקור חוץ.

- למציע ניסיון קודם בהפעלת מוקדים בשיטת מיקור חוץ (בעבור אחרים), במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מלאים ורצופים טרם למועד פרסום המכרז, מוקד או מוקדי שירות טלפוניים המונים בסך הכל למעלה מ-30 (שלושים) עמדות נציג פעילות ומאוישות בו זמנית על פני שמונה שעות רצופות בכל יום עבודה, מתוכן לפחות 20 (עשרים) עמדות עבור לקוח ייעודי אחד.

- למציע ניסיון קודם באספקת תמיכה לציבור משתמשים באמצעות מוקד בשיטת מיקור חוץ, (בעבור אחרים) בהיקף של 20,000 (עשרים אלף) שיחות נכנסות בממוצע לחודש, על פני כל השנה, במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מלאים ורצופים טרם למועד הגשת הצעתו.

- המציע בעל הסמכה תקפה לתקן אבטחת מידע ISO27001 במועד פרסום המכרז, במידה ואין ברשותו הסמכה תקפה,  מתחייב המציע לקבל את ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה/קבלת ההזמנה.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	       _____________________	        ____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

- נספח 0.7.3

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

- אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

עו"ד/ (שם מלא)

1.1  שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:	______________________________

1.2  סוג התארגנות:			______________________________

1.3  תאריך התארגנות:			______________________________

1.4  מספר מזהה:			______________________________

1.5  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע למכרז הנדון ומספרי ת.ז. שלהם:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע] הינו/ם ______________ ת.ז. ______________ ו- ______________ ת.ז. _________________ וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________ [הגוף המציע] לצרכי המכרז הנדון.

בכבוד רב,

______________________	__________________	___________________

שם מלא	עו"ד	חתימה וחותמת

_____________________________	______________________

כתובת		טלפון

- נספח 0.7.4

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים במסגרת המכרז שבנדון, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953

חוק החניכות, תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963

חוק שכר המינימום, תשמ"ז – 1987

חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח – 1988

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי), תשנ"ה – 1995

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ה – 1996

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

חתימה וחותמת תאגיד: _________________

- נספח 0.7.5

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

אני, הח"מ ________________, מספר ת"ז _______________________, הועבד בתאגיד ______________(להלן המציע), מצהיר בזאת כי:

- אני נושא המשרה במציע אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במענה למכרז שבדון.

- אני מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- אני מאשר כי המציע הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי המכרז שבנדון.

- אני מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידי המציע פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. אני מתחייב כי המציע יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה.

- אני מתחייב כי לאחר זכיית המציע במכרז, אמציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז שבנדון.

- אני מאשר שהעברתי את נספח נספח ז' "נספח ביטוח" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמי, שפרטיו להלן: (שם סוכן ביטוח/חברת ביטוח).

| שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- |

- נספח 0.7.6

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.7

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך ההתקשרות עם המשרד לצורך מתן שירותים נשואי המכרז, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת רכישות ענ"א במשרד החינוך אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן שירותים נשואי המכרז, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן שירותים נשואי המכרז בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 לעיל, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.8

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.9

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהיר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

| "עובד" - | כל אחד מעובדי המציע אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד; |
| --- | --- |
| "מידע" - | כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. |
| "סודות מקצועיים" - | כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. |

שמירת סודיות

- הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

- למרות האמור לעיל, בגדר מידע ו/או סודות מקצועיים לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שהמציע העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי המציע טרם חתימה על הסכם ההתקשרות עם המשרד.

אי פרסום

- הנני מתחייב שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיי על פי חוזה ההתקשרות לביצוע שירותים על פי המכרז, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. עם זאת, מובהר כי התחייבות זו של המציע לא תחול על כל פרסום ו/או דיווח בהם חייב הספק על פי כל דין.

תקופת ההתחייבות

- התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.

החתמה של מועסקים

- הנני מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידי המציע בביצוע חוזה ההתקשרות למתן השירותים נשואי המכרז יחתמו על התחייבות זו לשמירת סודיות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.10

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז  פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ומתן השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.8.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החינוך

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת מורשי החתימה וחותמת של הבנק

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

- נספח 0.8.2 חוזה בעקבות מכרז

שנחתם ביום _____ בחודש ____ לשנת _____, בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל, המיוצגת על ידי ד"ר עופר רימון מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע וחשב משרד החינוך (להלן המשרד), המורשים לחתום בשם המדינה על-פי הרשאות שפורסמו בילקוט פרסומים מס' 5784 תשס"ח מיום 10/03/2008 בעמ' 2185 (להלן המדינה).

מצד אחד;

לבין

חברת ________ מספר רישום חברה ____ מרחוב __________ (להלן צד ב') באמצעות מורשי חתימה __________________________

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד פרסם מכרז פומבי מספר 93/11.2020 בהיקפים משתנים_ שעניינו הקמת ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך (להלן השירותים); |
| --- | --- |
| והואיל: | וצד ב' זכה במכרז על פי הצעתו מיום ____________, והוא מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למתן השירותים הנדרשים על ידי המשרד ברמה גבוהה במסגרות ארגונית משלו; |
| והואיל: | המדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה, ולאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בישיבה______________ |

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

בחוזה זה תהיה למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם נאמר אחרת:

  - המכרז – מכרז פומבי מספר 93/11.2020 – בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים

  - המינהל - מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

- כללי

  - המבוא לחוזה זה, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו יחד איתו.

  - הנספחים לחוזה זה הם:

| נספח א' - | מסגרת העבודה |
| --- | --- |
| נספח ב' - | הצעת צד ב' מיום_______ |
| נספח ג' - | מכרז פומבי מספר 93/11.2020 – בהיקפים משתנים להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים על נספחיו |
| נספח ד' - | ערבות בנקאית/חברת ביטוח |
| נספח ה' - | התחייבות להעדר היגוד עניינים |
| נספח ו' - | התחייבות לשמירה על סודיות ואי פרסום |
| נספח ז' - | נספח ביטוח |

  - סתירה בין מסמכים

הצעת צד ב' מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה של סתירה, או של אי התאמה בין הצעת צד ב' לבין יתר נספחי החוזה, כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה הינה לשנתיים______________

  - זכות ברירה

    - למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע  תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

    - מימוש זכות הברירה יעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. החוזה יתחדש על פי תנאי החוזה המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

    - במכרז זה רק יחידות השירותים מוגדרות מראש, בעוד היקפן אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת בהתאם לצרכי המשרד. המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות.

  - תקופת ההתקשרות תתחיל ממועד סיום תקופת ההקמה

- התחייבויות צד ב'

  - צד ב' מתחייב להקצות את המשאבים, ובכללם כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים המפורטים במכרז, וכן לעמוד ברמת השירות הנדרשת כמפורט במכרז.

  - צד ב' מתחייב לספק את השירותים והפעילויות הנדרשים במכרז, במיומנות ובמקצועיות, בהיקפים הכלולים במסגרת העבודה ותוך עמידה בלוח הזמנים, הכל כמפורט במכרז.

  - צד ב' מתחייב על עמידה קפדנית בלוח הזמנים.

  - צד ב' מתחייב לתת למשרד כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ"י חוזה זה.

  - צד ב' מתחייב למתן אחריות כוללת לביצוע הפתרון במלואו.

  - כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם, לוח הזמנים לביצועם וכל פרט אחר הקשור לביצוע השירותים על פי חוזה זה, במידה ואינם מפורטים בנספחים לחוזה זה, ייקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם צד ב'.

  - צד ב' מתחייב להבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת מתן השירותים, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

  - צד ב' מתחייב ליישם את תכנית ההיפרדות, כמפורט בסעיף 4.9 למכרז.

  - צד ב' מתחייב לעבוד בפורטל הספקים, כמורט בסעיף 0.8.4 למכרז.

- התחייבויות המשרד

  - על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מתחייב המשרד כדלקמן:

    - להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

    - למנות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

    - לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים, זאת בתוך 7 ימי עבודה מעת שהתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

- פיקוח

  - נציגיה המוסכמים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים, להתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב', אשר יתקן את הדרוש תיקון בתוך שבעה (7) ימי עבודה או בתוך פרק זמן סביר אחר, שייקבע על ידי נציג המדינה.

  - נציגי המדינה יהיו רשאים לקבל לבקשתם, בכל עת סבירה, אישור מכל גורם מקצועי מוסמך מתאים אצל צד ב', לרבות רואה חשבון, בכל הנוגע לביצוע חוזה זה, זאת בהתאם לדרישת המדינה.

- אישור עובדים

  - צד ב' מתחייב שלא להחליף ביוזמתו את מנהל המינהלת (להלן עובד מפתח), ללא אישור מראש ובכתב של נציג משרד החינוך.

  - אם בתקופת ההתקשרות יבקש צד ב' להחליף עובד מפתח בעובד אחר, הוא מתחייב להודיע על כך למינהל 30 (שלושים) יום לכל הפחות טרם מועד החילופין, ולקבל על כך את הסכמת המינהל. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות צד ב' לרמת העובדים ורמת השירות.

- התמורה

  - תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ישלם המשרד לצד ב' סכום שלא יעלה על _________  ₪ (להלן התמורה), כמפורט במסגרת העבודה ועל פי הביצוע בפועל. המשרד רשאי לשנות את הכמויות של הפריטים המצויים במסגרת העבודה ובלבד שעלות ההיקף הכולל של הפריטים לא יחרוג מהתמורה.

  - מע"מ

התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד עם כל תשלום ותשלום.

  - סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים, בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא. מובהר, כי בגין הליך היפרדות לא תשולם כל תמורה נוספת, מעבר לזו המנויה בסעיף 8.1 לעיל.

  - נוהל התשלום

התשלומים בהתקשרות זו יהיו כמפורט בסעיף 0.16.4 למכרז.

  - הצמדה

ההצמדה בהתקשרות זו תהיה כמפורט בסעיף 0.16.3 למכרז.

  - קיזוז תשלומים

        - מכל התשלומים המגיעים לצד ב' ינוכו הפיצויים המוסכמים, אם יקרו האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 18 להלן.

        - בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לצד ב', בהודעה של חודש מראש.

  - תשלומי יתר

בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופה ההתקשרות, יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה, לאור דו"חות וחשבונות של צד ב' שאושרו על ידי המשרד. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר, יחזירם צד ב' למדינה בתוך 30 (שלושים) יום, כשהם צמודים, כאמור בסעיף 8.5 לעיל.

  - חוק התקציב

חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

- שמירת סודיות, אי פרסום ואבטחת מידע

  - סודיות

    - צד ב' מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

    - צד ב' מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע חוזה זה, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

    - צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עלולות להוות עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

    - למרות האמור לעיל, בגדר מידע סודי לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שצד ב' העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי צד ב' טרם חתימת חוזה זה.

  - אי פרסום

צד ב' מתחייב בזאת שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיו על פי חוזה זה, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

  - אבטחת מידע

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי סעיף 2.7 .... למכרז, צד ב' מתחייב כדלקמן:

    - להיות אחראי כלפי המשרד על המידע שהועבר לרשות צד ב' ולחזקתו במסגרת חוזה זה לרבות על: דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, או מידע לגבי נתונים אישיים מערכות מידע ומרשם של מוסדות החינוך בפרט והמשרד בכלל.

    - לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג למשרד על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

    - למנוע גישה למערכות המחשב של צד ב' או המשרתות אותו לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב כנספח.

    - לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- איסור המחאת זכויות

צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים, את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי אישור מראש ובכתב של המשרד. ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, יישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו או אחריות על פי דין.

- התחייבות שלא להעסיק

צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד, כל עוד חוזה זה בתוקף.

- יחסי הצדדים

  - צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו, או בין מי מהמועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה, לבין המדינה.

  - צד ב' מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידי בביצוע חוזה זה, כי בינם לבין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - תשלומים בגין המועסקים

    - צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו, לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכו'.

    - חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישתה הראשונית, בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור, עד לגובה התמורה על פי חוזה זה, או עד לגובה הביטוח לפי הסוגים הנזכרים סעיף 14 להלן, לפי הגבוה מביניהם, וככל שיחולו על צד ב' חובות כאמור, והכל בהתאם לחובותיו על פי כל דין, בין אם היה צד להתדיינות הנוגעת בדבר ובין אם לאו.

    - מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

- כפיפות לחוק מבקר המדינה

מוסכם בין הצדדים כי צד ב' יעמוד לביקורת של מבקר המדינה וייחשב לגוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959, בכל הקשור לקיום חוזה זה. זאת, גם מעבר לתקופת ההתקשרות. מובהר, כי סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב'.

- התנהלות הולמת של ספק ממשלתי

  - במסגרת ביצוע ההתקשרות, נדרש הספק להתנהלות הולמת, ובכלל זה להימנע מהתנהגות גזענית או מבזה בעת מתן השירותים. החובה להתנהלות הולמת חלה ביתר שאת בשירותים הניתנים על ידי הממשלה באמצעות הספק, לציבור הרחב.

  - מובהר כי התנהלות מבזה של הספק בעת מתן השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע, ובמקרים חמורים תהווה עילה לביטול ההסכם.

- נזיקין, שיפוי ופיצוי

  - צד ב' יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - גבול אחריות צד ב' לפיצוי ו/או שיפוי המשרד בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק (או לחילופין סכום השווה ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת ההסכם מחולקת המספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מסך 500,000$.

אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של הספק כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי, לפי הגבוה מביניהם).

  - מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

- נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

- נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי צד ב' ו/או עובדי ו/או שלוחיו;

- תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו.

  - חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שצד ב' אחראי להם, על פי כל דין, או על פי חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה באופן מידי בגין כל סכום שחויבה לשלם עד לגובה סכום התמורה על פי חוזה זה.

  - מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

- בעלות על המערכת, זכויות יוצרים וזכויות שימוש

  - התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, הנתונים המפורטים וכל חומר אחר שהכין צד ב' במסגרת חוזה זה (למעט מתודולוגיות, נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים שלא פותחו במיוחד לצורך פרויקט זה) וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - צד ב' לא יעביר את המסמכים, שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת, או אחרת או קטעים מהם.

  - צד ב' מצהיר כי לא הפר או לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה מפרה חבילת תוכנה הנמצאת בשימושו של צד ב' לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה, זכויות יוצרים תקפות, מתחייב צד ב' לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, אם יחויב, לרבות הוצאות משפט שיפסקו עד לגובה סכום התמורה על פי הסכם זה.

  - מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל, יעשה צד ב' כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את חבילת התוכנה המפירה, בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, או פטנטים.

- ביטוח

  - הוראות הביטוח יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה, כמוגדר בסעיף 2.2 לעיל.

- הפרת חוזה

  - מוסכם בין הצדדים כי הפרה של אחד מהסעיפים 4, 6, 9, 10, 11, 13 ו-16 תחשב להפרה יסודית של החוזה.

  - בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו, או באמצעות מי מטעמו, וצד ב' יהיה חייב לשפות את המשרד בין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לו בגין כך. זאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למשרד על פי כל דין.

  - בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי, וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

  - נוסף על כל האמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב', בהתרחש אחד המקרים הבאים:

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש צד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

    - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

    - אם ימונה נאמן לפשיטת רגל לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

    - אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

    - אם צד ב' הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר, או שהעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי אישור מראש ובכתב של המשרד.

    - אם צד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

    - כשיש בידי המשרד הוכחות, להנחת דעתו, שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנראה כלשהי, בקשר לחוזה זה.

- ערבות ביצוע

  - להבטחת כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. הערבות תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות. נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהופיע כנספח 0.7.1. למכרז.

  - אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

  - המצאת הערבות

צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות, בצרוף החוזה החתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מדרישת המשרד.

  - חילוט הערבות

הפר צד ב' את החוזה הפרה יסודית ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין, יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי המשרד למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד. כל זאת מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד לפי כל דין.

- שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA)

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 14 ו- 17 לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע צד ב' את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר את הוראות מסמכי המכרז, על פי המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי/קנס המוסכמים (להלן יחד הפיצויים המוסכמים) וצד ב' יהיה מחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים.

  - רשימת מדדי השירות, אופן מדידתם, אופן חישוב הציון לכל מדד, אופן חישוב ציון כולל של עמידה במדדי רשת השירות, רמת השירות הנדרשת בכל מדד ומשקל המדד בציון לרבת השירות, מפורטים בסעיף ובנספח 4.5.6 למסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

  - תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את צד ב' מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה זה, ומחובות צד ב' לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

  - צד ב' אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

  - מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין.

- בירור מחלוקות

  - בירור כל מחלוקת הקשורה או הנובעת ממתן שירותים על פי חוזה זה, תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

  - קיומם של בירורים, כאמור לעיל, לא יהיה בהם כשלעצמם כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

  - על בירורים לפי סעיף זה, לא יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

- שונות

  - חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר אחר שנערכו קודם לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד שנשלחה. אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

  - על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הרלוונטי בירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

| בשם המדינה | בשם צד ב' |
| --- | --- |

- נספח ז' - ביטוח

- צד ב'  מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

- צד ב'  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב' , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- צד ב'  יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability;

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב'  והפועלים מטעמו.

- ביטוח  אחריות מקצועית (יכול להיערך גם במסגרת ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר)

- צד ב'  יבטח את אחריותו בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של צד ב' , עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לשירותי הקמה ניהול ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך לרבות הפעלת מוקד תמיכה מקצועי במגוון מערכות מחשוב של המשרד בערוץ תקשורת טלפוני או תקשורת כתובה או ערוצים נוספים כפי שיוחלט בהמשך, אספקת מומחי תוכן ושיווק, שירותי הדרכה (לרבות ארגון כנסים) ופיתוח תוצרים תומכי הדרכה, איסוף נתונים ממוסדות החינוך, אספקת דוחות ניתוח מידע ובקרה, הסדרת רישיונות לשימוש בתוכנה והפקת סרטונים, הכל בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל –  משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ;

- גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה)  לא יפחת מסך- 4,000,000 ₪ ;

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- פגיעה בפרטיות;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב'  כנגד מדינת ישראל - משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ,

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ,  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב'  וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר (יכול להיערך על ידי קבלן משנה)

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

. AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן: _______________________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

צד ב'  יבטח את אחריותו בגין אספקה, התקנה, התאמה ותחזוקה של מערכות: דיוור  לצורך הפעלת המוקד (כולל תשתית, חומרה ותוכנות תומכות), מערכת הפקת דוחות תפעוליים, ומערכות תקשורת, תשתית ואבטחת מידע והכל בהתאם לחוזה עם מדינת ישראל  – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

- הפוליסה תכסה את חבות צד ב' , עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

- בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

- חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב'  או מי מטעמו;

- פעילות צד ב' , עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקה, התקנה, התאמה ותחזוקה של מערכות: דיוור  לצורך הפעלת המוקד (כולל תשתית, חומרה ותוכנות תומכות), מערכת הפקת דוחות תפעוליים, ומערכות תקשורת ותשתיתואבטחת מידע.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מסך – 4,000,000 ₪

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

  - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב'  כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  על ידי צד ב'  וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב'  וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח רכוש

צד ב' יבטח את המבנה בו  תפעל המנהלה לרבות מערכות ותשתיות ולרבות רכוש וציוד המשמש אותו לצורך ביצוע ומתן השירותים נשוא המכרז והחוזה בביטוח מסוג אש מורחב או בביטוח מסוג כל הסיכונים, בהתאם לאופי הרכוש והציוד, על פי ערך כינון, לרבות הציוד הנמסר לעובדיו לצורך ביצוע תפקידם, כולל כנגד סיכוני נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע פריצה ושוד.

לחילופין ידאג הקבלן כי המבנה הציוד וכל רכוש אחר שאינו שלו יהיה מבוטח על ידי בעלי /שוכרי המבנה / הרכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  ועובדיהם של הנ"ל. ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

*כחלופה הקבלן/ בעלי/שוכרי הרכוש רשאים גם שלא לערוך ביטוחי רכוש במלואם או בחלקם כמפורט לעיל, ואולם הם פוטרים מאחריות את מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ועובדיהם של הנ"ל מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש וציוד המשמש לצורך ביצוע ומתן השירותים נשוא המכרז והחוזה ומתחייבים שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- ביטוחים נוספים

הספק ידאג ויוודא לגבי:

- מקומות קיום ימי הדרכה וכנסים - למפעילי מקומות ההדרכה/כנסים יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך- 6,000,000 ₪ למקרה ולתקופה וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל - משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ועובדיה וכן כלפי המשתתפים בהדרכות/כנסים.

- קבלנים וקבלני משנה – הספק יוודא וידאג כי יועצים, בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה, מטעמו (ככל ויהיו) לרבות ספקי תוכנה/חומרה, יציגו ביטוחים מתאימים לפעילותם בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה כולל גם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, וביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות סבירים לפעילותם (ככל ורלוונטיים), כאשר הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ,  ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  כמבוטחים נוספים כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם.  ויתור כאמור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל הנדרשות מצד ב'  יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל - משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- צד ב'  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב' ;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,( למעט אחריות מקצועית וביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר), לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- צד ב'  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב'  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי צד ב'  למשרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , עד למועד חתימת החוזה;  צד ב'  מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח;

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות החברה לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בסעיף לעיל. על החברה יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמה, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיה ללא הסתייגויות.

- מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , שומרת לעצמה את הזכות לקבל מצד ב'  בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת צד ב'  בסעיף ביטוח זה ו/או מכל סיבה אחרת, צד ב'  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. צד ב'  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף זה.

צד ב'  מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על צד ב'  לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על צד ב' , ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים  רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב'  מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע , על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- אי עמידה בתנאי סעיף מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- נספח 0.8.4

חוזה – פורטל הספקים הממשלתי

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה פורטל ספקים ממשלתי, מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה ("פורטל הספקים הממשלתי");

ו ה ו א י ל :

והמשתמש, שהוא ספק של הממשלה, מעונין לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי במסגרת מתן השירותים לממשלה;

ו ה ו א י ל :

והממשלה מוכנה לאפשר למשתמש לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן;

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים

  - בעת השימוש בפורטל הספקים לביצוע הפעולות המנויות להלן בס' 2 יגברו הוראות חוזה זה על כל הסכם אחר שנחתם בין הממשלה או משרד ממשרדי הממשלה, לבין המשתמש, אלא אם כן נאמר אחרת בחוזה להלן.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

- נספח א' לחוזה –דרישות לתשתית מקומית;

- נספח ב' לחוזה – הצהרת נציג המשתמש, ומינוי נציג;

- נספח ג' לחוזה – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך;

  - המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק א' – פורטל הספקים

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - בכפוף לאמור בהסכם זה, באמצעות פורטל הספקים הממשלתי יוכל המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

  - הממשלה רשאית להוסיף או לגרוע מהפעולות שניתן לבצע במסגרת פורטל הספקים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולצרכיה. במקרה של שינוי כאמור תודיע הממשלה למשתמש על השינוי הצפוי כ-30 יום מראש, ותודיע לו על הדרך החלופית לביצוע פעולות אלו.

- תקינות פורטל הספקים

  - הממשלה אחראית על התחזוקה של פורטל הספקים הממשלתי, ותעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי.

  - במסגרת התחזוקה של פורטל הספקים ובשל צורך לטיפול בתקלות או לתחזוקה שוטפת, ייתכן כי הפורטל או פעולות מסוימות המבוצעות באמצעותו לא יהיו זמינות לפרק זמן מסוים, הפורטל יפעל באיטיות או שהמשתמש יידרש לבצע פעולות מסוימות בשנית. למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הממשלה בשל הצורך לבצע פעולות תחזוקה וטיפול בתקלות. הממשלה, ככל הניתן, תיתן התרעה מראש במקרים כאמור.

  - על המשתמש להודיע לנציג הממשלה כמפורט בס' 5(2) להלן על תקלות בפורטל הספקים, ולא תהיה לו טענה בשל אי טיפול בתקלה עליה הוא לא דיווח.

- שינויים בדרכי העבודה בפורטל הספקים

  - הממשלה רשאית מעת לעת לעדכן את מערכות המחשוב שלה, ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה ושינויים מערכות המחשוב, ובהתאם המשתמש יידרש לבצע התאמות על מנת לפעול בפורטל הספקים.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמש.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי החוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה חדש במקום החוזה הנוכחי או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יוכל להפסיק את בפעילותו בפורטל הספקים הממשלתי ע"י סירוב לבצע את השינויים, בכפוף להתחייבויותיו כלפי הממשלה או משרדי הממשלה להם הוא נותן שירותים. על המשתמש לשלוח את סירובו כאמור בכתב לנציגות הממשלה האחראית מטעמה של הממשלה לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל ("נציגות הממשלה") תוך 30 יום מיום המשלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- תמיכת משתמשים בפורטל הספקים

  - מוקד רישום טלפוני – נציגות הממשלה מפעילה מוקד רישום טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00, כאשר הממשלה תודיע מראש על שינוי במועדי פעילות מוקד הרישום. מוקד הרישום יעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים, אולם מובהר, כי ייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה.

מוקד הרישום ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לעניין רישום לפורטל הספקים בלבד. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה בכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות. תשובות שניתנו ממוקד הרישום בנושאים שאינם בתחום אחריותם לא יחייבו את הממשלה.

  - מוקד לתמיכה בתקלות טכניות ותפעול המערכת – בפורטל הספקים הממשלתי ישנה אפשרות לדווח באופן מקוון על תקלות טכניות שנתגלו בפורטל. במידה והתקלה בפורטל הספקים הממשלתי מונעת את שליחת הדיווח על התקלה באמצעות הפורטל, ניתן יהיה לשלוח דיווח על התקלה למייל: CCC@MOF.GOV.IL . הטיפול בתקלות כאמור תהיה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב בפגיעה הנגרמת למשתמש, בהקצאת המשאבים הנדרשת לטיפול בבעיה, ובצרכי המערכת כולה.

- אחריות הצדדים

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ותעשה כל מאמץ סביר למניעת חשיפת מידע של המשתמש הנמצא בפורטל ובכלל זה פרטי המשתמשים ונציגיהם, פרטי הזמנות, דיווחי ביצוע, חשבוניות וכדו'. ככל שלמרות שהממשלה פעלה כנדרש ממנה נגרמה פגיעה באבטחת המידע של המשתמש, לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי הממשלה.

  - בכפוף להפעלת ותחזוקת פורטל הספקים הממשלתי בהתאם למפורט בחוזה זה, המשתמש מוותר על כל תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם, על כל נזק ישיר או עקיף למשתמש או לכל צד שלישי, הנובעים משימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - בכל מקרה בו מעשה או מחדל של המשתמש בפורטל הספקים, בזדון או בניגוד להוראות הפורטל והחוזה, גרמה לנזק לממשלה או לכל צד שלישי, יישא המשתמש באחריות מלאה בגין הנזק.

פרק ב' – פעילות במסגרת הפורטל

- התנהלות בפורטל הספקים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי אינו כרוך בתשלום לממשלה בגין הקמת ותחזוקת פורטל הספקים, עלויות אלו הן על חשבון הממשלה.

  - המשתמש נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק גישה לפורטל, ובכלל זה הקמת התשתית המקומית  הנדרשת ממנו על מנת להתחבר לפורטל (כמפורט להלן בס' 9), עלויות הנגזרות משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת לתחזק את הגישה לפורטל ולפעול בהתאם להנחיות הממשלה במסגרת הפורטל.

  - משתמש יבצע את הפעולות המנויות לעיל בס' 2, בפורטל בלבד. יחד עם זאת הממשלה או המשרד הממשלתי לו הספק נותן שירותים רשאי להחריג הזמנה מסוימת כך שהפעולות המתוארות לעיל בס' 2 לא יבוצעו בעניין אותה הזמנה בפורטל הספקים הממשלתי, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממשלה או המשרד, ובכפוף להנחיות החשב הכללי במשרד האוצר.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת ביצוע פעולות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמש יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות שיפורסמו ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

- ביצוע פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין

  - פעולות במסגרת הפורטל יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה בהתאם לס' 2ג חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל, והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט, מתבצעות בכפוף להנחיות רשות המיסים ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. בנוסף ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות הדין, הוראות רשות המיסים והנחיות הגורמים השונים בממשלה ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה ("תשתית מקומית").

  - הקמת התשתית המקומית, הפעלתה ותחזוקתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש ועל חשבונו. הממשלה לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - הממשלה רשאית, לדרוש מהמשתמש לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על מנת להמשיך לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.

- נציג המשתמש לפעולות בפורטל הספקים הממשלתי

  - לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, יקבע המשתמש נציג, או נציגים מטעמו אשר יוסמכו לפעול במסגרת פורטל הספקים הממשלתי בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא באמצעות נציג.

  - מינוי נציג על ידי המשתמש יהיה על ידי הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה. המשתמש יגיש את נוסח נספח ב' חתום והמאושר עבור כל נציג מטעמו לנציגות הממשלה כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - פעולות הנציג מטעם המשתמש בפורטל הספקים תחייב את המשתמש והוא לא יוכל לטעון כנגד תוקפה של פעולה שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל.

  - על המשתמש תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל פורטל הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של הנציג. במידה ואמצעי הזיהוי או כל רכיב תוכנה אחר אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף, על המשתמש לפעול לאלתר לטפל בחשיפה.

  - על המשתמש אחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי המשמש אותם לא יועברו לשום גורם אחר.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי חוזה זה.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות פניה לנציגות הממשלה ועל ידי ביטול המינוי של נציג מסוים, ומינוי של נציג חדש על ידי חתימה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' לחוזה זה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג שלו אשר חדל לפעול בשמו בפורטל הספקים או שכבר אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה בכתב לנציגות הממשלה תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לנציגות הממשלה בכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל הממשלה את הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 48 שעות, בימי עבודה של משרדי ממשלה, מיום קבלת ההודעה בכתב.

- ביצוע פעולות באמצעות התממשקות עם פורטל הספקים

  - הממשלה תאפשר לבצע חלק מהפעולות המפורטות לעיל בס' 2, אותן ניתן לבצע בפורטל הספקים הממשלתי, באמצעות ממשק ממוחשב עם התשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לדרישות הטכנולוגיות של הממשלה שפורסמו לצורך כך ("התממשקות").

  - התממשקות תתאפשר למשתמש בעצמו, ככל שיעמוד בדרישות הממשלה, או באמצעות "מתווך", אך לא בשתי האפשרויות באותו הזמן. לצורך סעיף זה מתווך הוא תאגיד, שותפות או יחיד אשר ביצע התממשקות עם פורטל הספקים וכן ביצע את כל פעולות הרישום הנדרשות על ידי הממשלה, ומציע לספקים של הממשלה ביצוע פעולות באמצעות התממשקות בפורטל הספקים הממשלתי. המתווך יכול לספק שירות זה על ידי מערכת ענן, פורטל ספקים חיצוני, או כל אמצעי אחר שאושר על ידי הממשלה.

  - כתנאי לביצוע התממשקות יהיה על המשתמש לעמוד בדרישות המפורטות בנספח ג' לחוזה זה, ולהגיש נספח זה חתום. בכל מקרה של שינוי במידע המופיע בנספח ג', על המשתמש לפנות לנציגות הממשלה בהקדם, ולהגיש נספח מתוקן.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את הממשלה להמשיך לאפשר ביצוע פעולות באמצעות התממשקות, וקיומה של אפשרות זו כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה.

פרק ג' – תנאים נוספים

- סיום החוזה וביטולו

  - בכפוף להתחייבות המשתמש כלפי הממשלה או אחד ממשרדי הממשלה, כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש או נציגו אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית, בהתראה של 7 ימים מהרגע שההפרה הגיעה לידיעתה, לבטל את החוזה, או לחילופין להעניק פרק זמן קצוב לשם לתיקון ההפרה על ידי המשתמש, לשביעות רצונה.

  - במקרה של נזק חמור למערכת או חשש לנזק כאמור, תהיה רשאית הממשלה לבטל את גישתו של המשתמש או נציגו לפורטל הספקים, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת למנוע את הנזק כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה, או אושרו באופן מפורש על ידי הממשלה.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע המפורט לעיל בס' 13(1), ואם יגיע אליהם מידע כאמור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא המידע. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למוקד התמיכה וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מוקד התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לנציגות הממשלה.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך ס"ק (א) ו-(ב) לעיל.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרות המפורטות בחוזה זה.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 
הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים לצורך ההסכם

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש-_________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם ______________________________________  חתימה ___________________________

שם  _____________________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש

שם __________________________________   חתימה________________________________

שם  _________________________________   חתימה  _________________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

"תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, לא כולל אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה.

א. התשתית המקומית שהמשתמש נדרש להעמיד לצורך התחברות לפורטל הספקים הממשלתי כוללת את הרכיבים הבאים:

- כרטיס חכם וסיסמא (Pin Number) עבור כל נציג של המשתמש;

- קורא כרטיסים;

- יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים);

- דפדפן אינטרנט אקספלורר 11  בלבד אפשר להוסיף גם דפדפן כרום;

- מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או WINSOWS 10, אין תמיכה במערכת xp בכל משרדי הממשלה;

- תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*;

- תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*;

- לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL;

* הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify בחינם ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע  הממשלתי בכתובת www.gov.il;

ב. אופן השגת כרטיס החכם, וקורא כרטיסים:

- הגישה לפורטל הספקים הממשלתי תתאפשר באמצעות כרטיס חכם המונפק על-ידי "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א- 2001 ("חוק חתימה אלקטרונית").

- ההתקשרות לרכישת הכרטיס החכם וכן קורא הכרטיסים יתבצע ישירות מול הגורם המאשר עימו יבחר המשתמש להתקשר. עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

- בעת הגשת בקשה לכרטיס חכם מול הגורם המאשר יש למלא את נספח ב' עבור הנציג המיועד, ולהציג את המינוי, על מנת שהגורם המאשר ינפיק עבורו כרטיס חכם.

- הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג מסוים מטעם המשתמש ואינו ניתן להעברה.

- אופן ביצוע הנפקת הכרטיס נעשית בהתאם לכללים של הגורם המאשר אשר אושרו על ידי "רשם הגורמים המאושרים" (כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית).

- ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם יכולים להשתנות בין גורמים מאשרים, אצל אותו גורם מאשר להשתנות לפי דרישות הרשם על הגורם המאשר, או בעקבות שינוי הוראות חוק ושינוי בתקנות הרלבנטיות.

ג. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות לתשתית מקומית, ובכלל זה לעדכן את דרישות התוכנה המופיעות לעיל, להוסיף דרישות נוספות, וכן לגרוע דרישות קיימות, כגון ביטול הצורך בכרטיס חכם וכדו'.

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי איש הקשר מטעמי/מטעם ............................ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לנציגות הממשלה על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש, בהתאם להנחיות החוזה.

- יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם נציגות הממשלה, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם המשתמש וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

נספח ג' – נספח התממשקות לפורטל ממערכת חיצונית, ומינוי מתווך

א. התממשקות עם פורטל הספקים

  - בהתאם לאמור בנספח זה תאפשר הממשלה למשתמש התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, באופן שיאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות בפורטל הספקים הממשלתי באמצעות ההתממשקות, וזאת למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובנספחיו.

  - התממשקות תתאפשר למשתמש שיעמוד בעצמו או בעזרת מתווך, כהגדרתו בסעיף 11(2) לחוזה זה, בדרישות הטכנולוגיות והמנהליות של הממשלה. אישור על עמידה בדרישות הטכנולוגיות, וביצוע שאר הפעולות הנדרשות לשם התממשקות יינתן על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הממשלה.

  - המשתמש יישא בכל העלויות שהוא נדרש לשאת בהם לצורך ביצוע התממשקות. הממשלה לא תגבה מהמשתמש את העלויות שהיא נדרשה לשאת בהם כתוצאה מהתממשקות המשתמש, אלא במקרים חריגים, בהם הודיעה הממשלה למשתמש מראש כי בהתממשקות עימו הוא יישא בעלויות אלו.

  - התממשקות עם מערכת פורטל הספקים הממשלתי היא על אחריות המשתמש ולבקשתו. בביצוע פעולות באמצעות התממשקות מתחייב המשתמש לא להתכחש לפעולה שהתבצעה באמצעות ההתממשקות.

  - בנוסף לאמור בחוזה, המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מהתממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי בין בעצמו בין האמצעות מתווך.

ב. פעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות

  - נכון למועד החתימה על נספח זה, ניתן לבצע באמצעות התממשקות הגשת חשבוניות לפורטל הספקים הממשלתי וכן קבלת הזמנות.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת הפעולות שניתן לבצע באמצעות התממשקות בהודעה מראש, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש.

ג. ביצוע התממשקות באופן עצמאי

  - במידה והמשתמש מעוניין לבצע התממשקות ישירות בין מערכת המחשוב שלו לתשתית המחשובית של פורטל הספקים הממשלתי, יהיה עליו לעמוד בדרישות הבאות:

    - עמידה בדרישות הטכנולוגיות – אשר פורסמו לצורך כך על ידי הממשלה.

    - הגשת תצהיר זה חתום – על ידי מורשי חתימה מטעם המשתמש.

  - אישור על עמידה בתנאים המופיעים לעיל יינתן על ידי נציג של נציגות הממשלה.

  - הממשלה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להפסיק את התממשקות המשתמש, והיא תודיע לו על כך כ-30 יום מראש.

  - במקרה של חשש לגרימת נזק לפורטל הספקים, תוכל הממשלה לבטל את התממשקות המשתמש באופן מידי.

  - הממשלה רשאית לקבוע כי סוגים מסוימים של ספקים, או ספקים בהיקפים כספיים מסוימים לא יוכלו לבצע התממשקות באופן ישיר מול הממשלה, אלא יוכלו לעשות זאת באמצעות מתווך בלבד.

ד. ביצוע התממשקות באמצעות מתווך

  - המשתמש מבין שאין כל חובה להתממשק באמצעות מתווך ושהוא יכול לעשות זאת באופן עצמאי, כמפורט לעיל.

  - המשתמש רשאי לבצע התממשקות על ידי מתווך, בהתאם לנוסח בהמשך נספח זה.

  - על מנת לבצע פעולות בעזרת התממשקות של מתווך המשתמש יצטרך להפיק "מפתח גישה" מתוך פורטל הספקים, בהתאם להנחיית הגורמים הרלוונטיים ולמסור אותו למתווך. החלפת מפתח הגישה מאפשרת לספק לנתק את המתווך בטווח זמן מיידי. בנוסף, ספק יוכל לנתק את המתווך בהודעה בכתב לנציגות הממשלה. במקרה זה ההרשאה של המתווך לפעול בשם הספק תבוטל תוך פרק זמן של עד 7 ימים.

  - הממשלה אינה צד להתקשרות בין המתווך למשתמש, ואינה נושאת באחריות כלשהי בגין החלטת המשתמש לבצע התממשקות בעזרת מתווך.

  - ביצוע פעולות באמצעות התממשקות של מתווך יהיה בהתאם להנחיות הממשלה.

  - הממשלה רשאית להפסיק את התממשקות המתווך בגין אי עמידתו בדרישות הממשלה, או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור הודעה על כך תועבר למתווך, ובאחריותו יהיה להודיע למשתמש על הפסקת הפעילות של הממשלה עימו.

  - הממשלה לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל פעולה, מחדל או רשלנות של המתווך, וכן כתוצאה שנגרמה כתוצאה מביטול ההתממשקות של המתווך.

ה. נוסח בקשה להתממשקות עם פורטל הספקים

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי: אני מעוניין לבצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לאמור בחוזה ובנספח זה. ברצוננו לבצע את ההתממשקות בעצמנו/באמצעות מתווך. (מחק את המיותר)

ביצוע התממשקות ללא מתווך:

- ידוע לי כי ביצוע ההתממשקות מותנה בעמידתי בכל הדרישות הטכנולוגיות שהציגה הממשלה. כמו כן ידוע לי כי ביצוע התממשקות דורשת מהממשלה לבצע מספר פעולות, וכי ייתכן שהליך זה יארך פרק זמן ארוך.

- בהגשת בקשה לביצוע התממשקות אני מסכים לכל התנאים שהוצבו על ידי הממשלה, ולכל האמור בחוזה ובנספח זה.

מינוי מתווך לצורך ביצוע התממשקות:

- המתווך מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינה חברת ............................ (להלן – המתווך), אשר למיטב ידיעתי ביצע התממשקות עם פורטל הספקים הממשלתי.

- ידוע לי שככל שתתגלה בעיה ביכולת ההתממשקות של המתווך, הממשלה יכולה לא לאשר את ההתממשקות באמצעות מתווך זה, או לחילופין לבטלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי שיעשה באמצעות ההתממשקות יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין, הכל בהתאם לתנאים שפורטו בחוזה ובנספח זה.

- ידוע למשתמש, כי למתווך מתאפשרת גישה למידע שלו המצוי בפורטל הספקים הממשלתי.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות של המתווך מול הממשלה, ואינה באה לגרוע או להוסיף להסכם זה.

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

- נספח 0.13.2 משקלות ואמות מידה

| תבחינים |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מדד | סעיפים במכרז (כולל נספחים ) | משקלות |  |
|  |  |  |  | רמה II | רמה I |
| 1 | המציע |  |  |  | 41% |
|  |  | ותק ונסיון | 4.1.2.2 | 10.00% |  |
|  |  | ניסיון והמלצות ביישום פתרונות מיקור חוץ למוקד שרות | .4.1.2.3 א' | 45.00% |  |
|  |  | ניסיון והמלצות בפיתוח ואספקת שרותי הדרכה | 4.1.2.3 ב' | 23.00% |  |
|  |  | ניסיון עצמאי או משותף משותף עם קבלן משנה בתחום פיתוח ואספקת הדרכה | 4.1.2.4 | 5.00% |  |
|  |  | צוות הפרויקט - מנהל המינהלת ומבנה כללי של הצוות המוצע | 4.6 | 17.00% |  |
| 2 | השרות | תוכנית עבודה הקמה והמעבר | 4.2 | 12.00% | 45% |
|  |  | לוגיסטיקה ותפעול (מבנה ותשתית פיסית) | 4.3 | 10.00% |  |
|  |  | תאור מרכיבי הפתרון הנדרש | 2.5 | 26.00% |  |
|  |  | תהליכי טיפול בפניה | 4.4.4 |  |  |
|  |  | שרותים ותפקידים תומכי פעילות (משרד אחורי ופרוט יכולות וניסיון בהפעלת מומחים בתחום ניתוח מידע, שירותי אנליסט ושרותי תוכן) | 4.4.5 |  |  |
|  |  | מנגנוני העבודה מול המשרד ונהלי עבודה | 4.5.8 4.7 |  |  |
|  |  | גיוס מיון והכשרת נציגי מוקד | 4.6.11 | 6.00% |  |
|  |  | דוחות ומערך הדיווח ותחקור נתונים | 2.6 | 12.00% |  |
|  |  | שירותי הדרכה | 4.4.6 | 10.00% |  |
|  |  | אמנת שירות (שמירת רמת שרות) | 4.5.6.10 | 13.00% |  |
|  |  | שימור נציגים במוקד | 4.6.12 | 6.00% |  |
|  |  | תוכנית הפרדות | 4.9 | 5.00% |  |
| 3 | טכנולוגיה |  |  |  | 14.00% |
|  |  | ציוד קצה למוקדן | 3.2.5 | 10% |  |
|  |  | מודל עבודה משולב | 3.2.6 | 22.00% |  |
|  |  | התחברות למערכות המוקד מרחוק | 3.2.7 |  |  |
|  |  | פלטפורמת שיווק | 3.8 |  |  |
|  |  | ניטור חיווי ומניעה | 3.14 | 15% |  |
|  |  | תקשורת מקומית - LAN | 3.16 |  |  |
|  |  | . | . |  |  |
|  |  | תוכנת ה- Web Conferencing | 3.12.2 | 18% |  |
|  |  | מערכת Dashboard | 3.12.4 |  |  |
|  |  | תוכנות נדרשות כלי מסייע גלישה web guidance | 3.13.2 |  |  |
|  |  | זמינות תפעולית | 3.9 | 20% |  |
|  |  | אבטחת מידע | 2.7 | 15% |  |

- נספח 2.1 מילון מונחים מקצועיים

| #### מס | #### מונח | #### תאור |
| --- | --- | --- |
|  | בית ספר | מוסד חינוכי, אשר בו שלב חינוך אחד או יותר, ואינו גן ילדים. |
|  | בעלות /רשת חינוך | גוף האחראי לרישוי המוסד והפעלתו. אדם או תאגיד הפותח מוסד חינוכי ולאחר שנפתח מי שמקיים אותו. עבור מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי החסר גורם בעלות התומך במוסד או הממנה את מנהלו או המכוון את פעילותו ובאין אדם כאמור - מנהל המוסד. דוגמה לרשת חינוך: אורט , עמל , אמית |
|  | גוש דן – (גרעין, טבעת פנימית וטבעת תיכונה) | גרעין - תל אביב הטבעת הפנימית: ראשון לציון, בת ים חולון, גבעתיים, רמת גן, בני ברק, אזור, רמת השרון, הרצליה , גליל ים , קריית אונו , אור יהודה , כפר שמריהו הטבעת התיכונה: גבעת שמואל , יהוד , רמלה , לוד, באר יעקב, נס ציונה, רחובות, הוד השרון, רעננה, כפר סבא, פתח תקווה, סביון, יהוד-מונוסון, גני תקווה, כפר מעש, גת רימון, בית דגן, גנות, מגשימים, מזור, חמד, כפר חב"ד, געש, שפיים |
|  | הדרכה טלפונית | הדרכה שמתבצעת באמצעות שיחת טלפון יוצאת עם המשתתף (בדרך כלל מדובר בהדרכה אישית של אחד על אחד). מטרת הדרכה טלפונית היא הקניית ידע פרטני לתהליך עבודה מוגדר, איתור פערי ידע, השלמת וליווי הלומד עד לביצוע התהליך במלואו. ההדרכה מבוצעת על ידי מדריך בעל הכשרה מתאימה, כולל שימוש בתוכנת השתלטות. שרותי ההדרכה יינתנו לקהלים לפי החלטת המשרד בשפות עברית וערבית. בסיום ההדרכה יתבצע סקר שביעות רצון בסיום ההדרכה.(אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות) |
|  | הדרכה מקוונת | שיעור מקוון קולי/חזותי באמצעים וירטואליים, כמו תוכנת שרות Webconference, ההדרכה תתבצע לקבוצת משתתפים. ההדרכה מבוצעת על ידי מדריך בעל הכשרה מתאימה. שרותי ההדרכה יינתנו לקהלים לפי החלטת המשרד בשפות עברית וערבית. בסיום ההדרכה יתבצע סקר שביעות רצון בסיום ההדרכה.(אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות) |
|  | הדרכה פרונטלית | הדרכה אשר מתקיימת בכיתה עם אמצעי הדרכה לפי הצורך (כולל כמות מחשבים בהתאם לנדרש) ומקרן למדריך. ההדרכה מבוצעת על ידי מדריך בעל הכשרה מתאימה. שרותי ההדרכה יינתנו לקהלים לפי החלטת המשרד בשפות עברית וערבית. בסיום ההדרכה יתבצע סקר שביעות רצון בסיום ההדרכה.(אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות) |
|  | הנגשת מידע | מוקד התמיכה יהיה ערוך למתן שירותי אספקת מידע יזום באמצעות המשרד האחורי או המוקד הטלפוני בדבר מהלכי המשרד. מהות השרות הינו עריכת פניות יזומות, טלפונית או בתקשורת כתובה בהתאם לבקשת המשרד. מהות השרות הינו פניה למספר רב של משתמשי המשרד, מגוון מוסדות וכד', במטרה להפיץ מסרים, ו/או קמפיין במגוון נושאים ובמספר אופנים (דוא"ל, SMS, טלפונית, הודעות בצ'אט, פורומים, פורטלים, קבוצות ווטסאפ וכו'). |
|  | "הפנייה לגורם מטפל במשרד" | פניות אשר אין מתפקידו ו/או לא הוגדר לספק לתת תמיכה - פניות שהועברו לטיפול גורם רלוונטי במשרד |
|  | זמינות מוקד | כל פונה אשר מתקשר למוקד ירשם במרכזייה. מייצג % מסך הזמן אשר בו המוקד לא תפוס וניתן לקבל שיחות נכנסות |
|  | יירוט שיחה | מענה מהיר לפניה טלפונית, במטרה לקחת פרטי הפניה, פרטי הלקוח, תוך פתיחת המקרה ב CRM וזאת במטרה לחזור ללקוחות לכשירגע העומס. יירוט שיחות יתבצע באישור של נציגי המשרד בלבד. |
|  | לוח מחוונים -Dashboard | אוסף של גרפים מסוגים שונים, מחוונים ומידע מסוכם המייצגים נתונים מישויות שונות המנוהלות במערכת |
|  | מכרז מרכזי מממ 1-2009 | מכרז להספקת שירותי מחשוב ונותני שירותים בתחומי טכנולוגיות המידע והתקשוב במשרדי הממשלה (ראה מכרז 1-2009: הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה של החשב הכללי במשרד האוצר) |
|  | מנגנון תמרוץ (קנס/פרס) | מודל המבוסס על מדידת רמת השירות של הספק אשר מאפשר ללקוח להגדיל או להקטין את התמורה לספק ביחס לרמת השירות אליה מחויב הספק בתקופת התפעול |
|  | מסייע עצמי לגלישה | מערכת מסוג שרות עצמי self service web engagement and guidance - interactive online contextual guides & walkthroughs |
|  | מרכז פסג"ה | ראשי תיבות: מרכז פיתוח סגל הוראה מרכזי פסג"ה נקראים גם מרפ"דים – מרכזים פדגוגיים, בהם מתקיימת הדרכה למורים, מכללות ואוניברסיטאות. מצ"ב לינק לדוגמא http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/mosdot/Manchi/ http://beersheva.pisga.edu.gov.il/Pages/home.aspx |
|  | משרד אחורי (BackOffice) | פעילויות אשר מבוצעות במסגרת שיחות יוצאות, פניות יזומות, טיפול בפקסים, דוא"ל, תקשורת כתובה של הפונים למוקד ובמסגרת קידום יעדים או כל פעילות אחרת אשר תוגדר ע"י המשרד. |
|  | ניהול ידע | פלטפורמה דיגיטלית לניהול הידע לכלל מוקדי השירות המופעלים ע"י המשרד. |
|  | נציג המשרד | בעל תפקיד אשר מוגדר כאיש הקשר של משרד החינוך למול הספק. |
|  | נציג שירות | גורם מקצועי המאייש את עמדת נציג השירות, או נציג משרד אחורי. |
|  | סמל מוסד | מספר סידורי של בית הספר או גן הילדים ברישומי המשרד (מזהה חד – ערכי). |
|  | סמל רשות | מספר סידורי של רשות מקומית או מועצה (מזהה חד-ערכי). |
|  | ספק תוכנת השלמה | החל משנת הלימודים תש"ף משרד החינוך מממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה לכלל בתי הספר אשר יהיו מעוניינים בכך. בנוסף קיימות תוכנות לניהול כספים ותוכנות נוספות אשר מקיימות תקינה וממשקים מול מערכות המשרד. |
|  | ספק תוכן | מאגר התוכן מרוכז בקטלוג החינוכי וכולל שפע פריטים המתאימים לפעילויות שונות של הוראה ולמידה. |
|  | פלטפורמה | אוסף רכיבי תוכנה ו/או חומרה ו/או תקשורת ונתונים המאפשרים הרצה של מערכות |
|  | פרטי הזדהות | פרטי ההזדהות למערכות של המשרד מורכבים מפרטי מידע בהתאם לנהלי אבטחת מידע ונהלי המשרד. |
|  | פניה לפיתוח | פניה בגין תקלה ביישומי המשרד שאין ביכולתו של נציג השירות לטפל והפניה עוברת לטיפול של צוות הפרויקט הרלוונטי במשרד החינוך |
|  | פניות סגורות | פניות שהטיפול בהן הסתיים על פי תמהיל השירות. |
|  | פניית סרק | פניה בנושא אשר אינו באחריות המוקד. שיחת סרק תתועד בשלשת סרק במערכת CRM |
|  | קבלן משנה | גוף המקושר עם המציע לשם אספקת שירותים בפרויקט |
|  | רכיב קריטי | כל רכיב בפתרון המציע אשר משליך על יכולת המינהלת לספק שרות מיטבי. המונח רכיב כולל כל נדבך בפתרון המציע בין אם מדובר ברכיב תשתיתי (חומרה/תוכנה) ובין אם רכיב אפליקטיבי (כשל בתוכנה, וירוס, פריצת אבטחת מידע) אשר מונעים מהמינהלת לתפקד באופן נורמטיבי בניגוד למצב עבודה אלמלא קרתה התקלה. |
|  | רשות מקומית | עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית. |
|  | שיחה מרובת פניות | שיחה שבמהלכה מתקבלות פניות בנושאים שונים (כל פניה תתועד בנפרד). |
|  | שיחות ננטשות | שיחות שנותקו ע"י הפונה בהמתנה למענה של נציג שרות. |
|  | שיחת Chatbot | שיחת Chatbot מוגדרת כשיחה עם ממשק צ'אט לא אנושי, המסוגל לזהות באופן ממוכן את נושא הפניה ולספק מענה מתאים. Chatbot מתאפיין במענה לפניות לא מורכבות. שרות שיחת Chatbot יכול להיות מופעל במגוון פלטפורמות (פורטל, מדיה חברתית). |
|  | שיחת IVR | שיחתIVR מוגדרת כשיחה המסתיימת במערכת ה IVR שיחה לגביה הושלם תהליך שרות עצמי או מענה אוטומטי ולא הועברה לנציג שרות דוגמת נושאים עליהם יינתן מענה בדיאלוג מול מערכת ה IVR: - השמעת הודעות ארעיות שיוקלטו אד הוק - בירור אודות שעות פעילות המוקד הטלפוני ושרותי ההדרכה למיניהם - הודעה על תקלות רוחביות, עומסים במוקד וכדומה - הודעה על הדרכות שמתקיימות והדרכות עתידיות - נושאים נוספים על פי הצורך של המשרד ובהתאם לאפיון המפורט. |
|  | שלשה ב-CRM | אופן סיווג נושא הפניה באמצעות 3 רמות המקושרות ביניהן בהתאם לתחום הידע הרלוונטי. |
|  | שנת לימודים | תקופה מתחילת הלימודים בבתי הספר ועד לסוף חופשת הקיץ. מועד תחילת שנת לימודים הינו ב-01 לספטמבר ומועד סיום השנה הינו 31 אוגוסט של שנה קלנדרית עוקבת. למשל, שנת לימודים תשע"ט התחילה ב-01/09/2018 והסתיימה ב-31/08/2019. |
|  | תוכנית ביצוע | תוכנית המגדירה את הסדר, האופן ולוח הזמנים המפורט לביצוע כל התחייבויות הספק בקשר להקמת המינהלת בהתאם למסמכי המכרז והפעלתה. |
|  | תחנת עבודה / תחנת קצה / עמדת קצה | עמדת מחשב בה עובד המשתמש כאמצעי גישה לרשת הארגונית ולמשאבים שבה, כגון: Laptop, Desktop, מדפסות ועוד |
|  | תקלה משביתה | כל אחת מן התקלות הבאות (ובלבד שאינה נובעת ממניעה שמקורה במשרד החינוך): - תקלה המשביתה את עבודת נציגי השירות במוקד התמיכה, ובלבד שהמדובר בלמעלה מ-10% מכלל נציגי השירות המשובצים במוקד ו/או חלק מפעילות מוקד השירות ו/או יכולת הניהול של המוקד ו/או מרכיבים מרכזיים במערכת (מרכזיה, CTI, IVR, CRM, הקלטה, קווי תקשורת או כל מרכיב אחר שיוגדר כמרכיב קריטי על ידי המשרד) ו/או מונעת מ-10% ומעלה מן השיחות הנכנסות המיועדת למוקד ספציפי להגיע ליעדן ו/או גורמת לזמני תגובה בלתי סבירים ו/או להצגת נתונים משובשים. - תקלה אשר אינה משביתה, אך אם לא תטופל במועד צפויה להפוך לתקלה משביתה. (לדוגמה: שטח דיסק, נתב תקשורת/רכיב רשת אחר המבצע איתחולים מידי פעם עד לקריסה מוחלטת וכד') |
|  | תקשורת כתובה א-סינכרונית OffLine)) | פניה הנענית במוקד בתקשורת כתובה, כמו למשל: הקצאת שלשה ממוקד אחר או למוקד אחר, סמס, דוא"ל, פורטל, CRM, פקס, וואטסאפ ו/או אחר. כאשר התכתובות והתגובות אינן מיידיות. התקשרות במוקד תהיה מרובת ערוצים ומדיה. נתמך במסגרת BackOffice. |
|  | תקשורת כתובה סינכרונית OnLine)) | פניה הנענית במוקד בתקשורת כתובה , כמו למשל: הקצאת שלשה ממוקד אחר או , צ'אט, וואטסאפ ו/או אחר כאשר התכתובת והתגובות הן מיידיות, שיחה סינכורנית, תחשב כשיחת מוקדן התקשרות במוקד תהיה מרובת ערוצים ומדיה. נתמך במסגרת FrontOffice. |
|  | ACD | ACD (Automatic Call Distributor) - מערכת לניתוב שיחות אוטומטית (ניהול תורים). |
|  | AHT | Average Handling Time - זמן ממוצע שהנציג טיפל בפונה כולל את זמן הדיבור עם הפונה + זמן עדכון הנתונים במערכת המידע. |
|  | ANI | Automatic Number Identification- זיהוי הפונה ע"פ מס' מזהה כמו טלפון או מס' ת"ז. |
|  | ASA | Average Speed of Answer - זמן ממוצע שממתין הפונה עד למענה של נציג שירות. |
|  | Call Back | נציג השירות חוזר טלפונית אל הפונה – ראה Call Proxy |
|  | Call Proxy | פונקציונאליות המאפשרת לפונה המתקשר למוקד, לנתק את השיחה תוך הבטחה כי מקומו בתור יישמר. בעת הגעת תורו המערכת מתקשרת לפונה ומקשרת אותו לנציג שירות. |
|  | CRM | הספק נדרש להשתמש במערכת ה CRM של המשרד מסוג Microsoft Dynamics. גרסת 2016 (נכון לכתיבת המכרז) |
|  | CTI | ממשק מרכזייה למערכת ממוחשבת, נתב שיחות חכם ומאגרי מידע בארגון (אינטגרציה למערכות CRM בארגון). |

- נספח 2.4.1 נתוני השירותים הניתנים על ידי המינהלת הנוכחית

- מוקד – נתוני שיחות

  - כללי: היא עבור תקופה 1/9/17-31/8/18  = שנת לימודים תשע"ח (ראה הגדרה בנספח 2.1 מילון מונחים מקצועיים).

| # | נושא שיחה | כמות שנתית | זמן שיחה ממוצע בדקות | היקף שיחות יומי Peak (1) | היקף שיחות יומי שפל | תקופות Peak בשנה | % משוער מכמות שיחות שנתית | % משוער מכמות דקות שנתית |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שיחות נכנסות | 314,103 | 7.17 | 780 שיחות בין השעות 9:00-13:00 | 15 שיחות בין השעות 20:00-22:00 | אין תקופות Peak סדירות | 77% | 88% |
| 2 | שיחות יוצאות | 92,565 | 3.37 |  | 80 | כנ"ל | 23% | 12% |
| סה"כ |  | 406,668 |  |  |  |  |  |  |

- 780 שיחות peak מייצגים ממוצע (average) של סך (sigma) ימי peak שנתי לחלון הזמן של 4 שעות בין  09.00-13.00.

- חשוב לציין, ש- peak max , עבור חלון הזמן הנ"ל, עומד על - 1,300 שיחות. כמויות של ימי max peak הינם ימים בודדים (כ4-5 יום) בשנה.

  - פרוט נתוני שיחות לפי חודשי פעילות

- תשומת לב: פעילות המשרד מתבצעת בהתאם לשנת לימודים .

- בטבלה מוצגת הפעילות בהתאם לשנה קלנדרית.

| חודש פעילות | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 31,508 | 26,469 | 37,617 | 38,366 |
| פברואר | 21,084 | 20,463 | 22,703 | 27,727 |
| מרץ | 25,523 | 18,253 | 18,412 | 18758 |
| אפריל | 13,778 | 11,017 | 17,423 | 12198 |
| מאי | 26,831 | 22,494 | 28,203 | 21914 |
| יוני | 33,984 | 31,472 | 32,184 | 62054 |
| יולי | 22,366 | 25,655 | 20,848 | 32092 |
| אוגוסט | 22,638 | 21,484 | 20,693 | 26567 |
| ספטמבר | 31,323 | 27,592 | 16,390 | 37,012 |
| אוקטובר | 15,090 | 26,287 | 34,249 | 21,644 |
| נובמבר | 27,716 | 29,717 | 27,973 | 27,777 |
| דצמבר | 21,737 | 21,245 | 27,100 | 18,729 |
| סה"כשנתי | 295,594 | 284,165 | 305,813 | 171,255 |

  - תיאור התפלגות שיחות נכנסות, על פני שעות היום.

    - הטבלה מתבססת על נתוני שנת תשע"ח.

    - הטבלה מתארת ממוצע כמות שיחות נכנסות שנתי על פני שעות היום.

    - הממוצע מתייחס לנתונים של 258 ימי פעילות בלבד מסך ימי השנה ואינו כולל פעילות מוקד בימי שישי ושבת.

| שעות פעילות מוקד | כמות שיחות ממוצעת לשעה זו | הערות |
| --- | --- | --- |
| 7:00-8:00 | 9.4 |  |
| 8:00-9:00 | 102.2 |  |
| 9:00-10:00 | 159.2 | כ-60% מהשיחות הנכנסות התבצעו במהלך 4 שעות במשך היום |
| 10:00-11:00 | 160.1 |  |
| 11:00-12:00 | 159.0 |  |
| 12:00-13:00 | 145.0 |  |
| 13:00-14:00 | 118.4 |  |
| 14:00-15:00 | 96.2 |  |
| 15:00-16:00 | 64.6 |  |
| 16:00-17:00 | 34.1 |  |
| 17:00-18:00 | 24.4 |  |
| 18:00-19:00 | 16.2 |  |
| 19:00-20:00 | 10.5 |  |
| 20:00-21:00 | 7.5 |  |
| 21:00-22:00 | 6.2 |  |

- פעילות תמיכה תקשורת כתובה

  - פניות בערוצים ישירים (מייל, פייסבוק, צאט, ווטסאפ, CRM) (כמעט סינכרוני). המשרד נמצא בתהליך הסבה לדיגיטל ופועל להרחיב את השימוש בכלים האלה.

| - # | - נושא | - כמות יומית מייצגת |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - פעילות מוקד בתקשורת כתובה | - 150 |

  - מענה ותמיכה תקשורת כתובה לפניות אשר נפתחו בפורטל תמיכה ייעוד.

| - # | - פורטל | - כמות פניות טלפוניות | - כמות פניות בפורטל | - הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - פורטל רשויות ובעליות | - 318 | - 34 | - פורטל חדש, נתונים לחודש פברואר ומרץ 2019 בלבד |
| - 2 | - בגרויות |  | - 6145 | - סה"כ לשנת תשע"ח (שנה מלאה) |

- פרוט נתוני שיחות בתקופות שיא (peak) ידועות מראש

- בשנת הלימודים תשע"ח

| חודש | תאריכים | פעילות עיקרית | כמות שיחות נכנסות לתקופת ה Peak | כמות שיחות ביום Peak מקסימלי בתקופה | כמות שיחות ביום Peak מינימלי בתקופה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ספטמבר | 01/09-03/10 | פתיחת שנה | 31,256 | 1,790 | 920 |
| נובמבר | 31/10-15/11 | סינון מחוננים-שלב א' | 14,133 | 1,726 | 966 |
| ינואר | 07/01-06/02 | תעודות / בגרויות | 37,538 | 2,121 | 1226 |
| מאי | 07/05-17/05 | בגרויות | 13,512 | 2,313 | 952 |
| יוני | 17/06-01/07 | תעודות / סיום שנה | 18,057 | 1,941 | 1139 |
| אוגוסט | 19/08-30/08 | סיום שנה/ פתיחת שנה חדשה | 14,289 | 1,610 | 1028 |

- פרוט נתוני שיחות בתקופת שיא (peak) לא ידועות מראש

- במהלך השנה ישנם כ- 30 ימי שיא אשר אינם צפויים מראש.

- יום שיא מתאפיין ב 1,500 שיחות ליום. דוגמה להיקף פניות בימי שיא אשר אינם ידועים מראש (5 ימים מייצגים). הנתונים עבור שנת הלימודים תשע"ח.

| תאריך | נושא שיחה | היקף שיחות בימי Peak |
| --- | --- | --- |
| 04-דצמ | ריבוי תקלות | 1,322 |
| 11-פבר | ריבוי תקלות | 1,281 |
| 15-מרץ | ריבוי תקלות | 1,262 |
| 18-מרץ | ריבוי תקלות | 1,220 |
| 18-פבר | ריבוי תקלות | 1,732 |

- נתוני פניות שטופלו ע"י נציג בכיר

        - מטרת הסעיף לתאר תשומות ניהוליות במוקד.

        - הסעיף מתאר נהלי עבודה כפי שנבחרו ליישום ע"י הספק היוצא ואינם מהווים הנחיה. הנתונים מובאים כמו שהם, לטובת נהירות הסבר לפעילות שירות התמיכה במסגרת מצב קיים.

        - החל מחודש מאי 2018, הספק היוצא בחר ליישם "קו בכירים", לטובת סיוע מקצועי במוקד. מדובר בנציגים בכירים אשר אינם "מרחפים" בין נציגי השרות, אלה מקבלים פניות מנציגים רגילים ומסייעים בפתרונן.

        - בממוצע הנציגים הבכירים טיפלו בכ 2,500 שיחות לחודש

| שנ"ל | חודש | כמות שיחות |
| --- | --- | --- |
| - תשע"ח | - מאי 2018 | 3,082 |
|  | - יוני 2018 | 3,075 |
|  | - יולי 2018 | 1,397 |
|  | - אוגוסט 2018 | 1,566 |
| - תשע"ט | - ספט 2018 | 389 |
|  | - אוק 2018 | 842 |
|  | - נוב 2018 | 4,639 |
|  | - דצמבר 2018 | 4,894 |
|  | - ינואר 2019 | 2,535 |
|  | - פבר 2019 | 2,457 |
|  | - מרץ 2019 | 4,512 |
| - ממוצע פניות שטופלו בחודש |  | 2,488 |

- תיאור תהליך טיפול בפניה מסוג פניה לפיתוח  (ראה הגדרה בנספח 2.1 מילון מונחים מקצועיים)

- מטרת הסעיף לתאר תשומות נדרשות לנושא טיפול ומענה בפניות מסוג תקלה של מערכות מחשוב של המשרד.

- הסעיף מתאר היקפים, תהליך טיפול ותשומות.

        - כמות פניות במוקד בגין פניה לפיתוח

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 138 | 243 | 84 | 579 |
| פברואר | 166 | 526 | 135 | 641 |
| מרץ | 195 | 174 | 118 | 559 |
| אפריל | 108 | 320 | 145 | 311 |
| מאי | 180 | 306 | 223 | 358 |
| יוני | 310 | 179 | 189 | 541 |
| יולי | 152 | 133 | 117 | 472 |
| אוגוסט | 135 | 224 | 109 | 426 |
| ספטמבר | 164 | 225 | 78 | 559 |
| אוקטובר | 192 | 207 | 285 | 436 |
| נובמבר | 226 | 347 | 205 | 417 |
| דצמבר | 312 | 164 | 284 | 440 |
| סה"כ | 4,294 | 5,065 | 3,990 | 7,758 |

        - תיאור תהליך עבודה ותשומות טיפול בפניה לפיתוח

| - שלב בתהליך | - תחקור ופתיחת תקלה לפיתוח (באישור נציג בכיר) | - העברת הפניה לפיתוח (לצוות הפרויקט הרלוונטי) | - מעקב אחר תשובות מפיתוח | - תיעוד התשובה מצוות הפרויקט | - חזרה ללקוח ומסירת התשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - זמן נדרש | - 10 דקות | - 5 דקות | - שוטף | - 3 דקות | - 10 דקות |
| - גורם מטפל | - נציג רגיל | - נציג בכיר | - נציג בכיר | - נציג בכיר | - נציג רגיל |

- סה"כ זמן טיפול ממוצע לטיפול בפניה לפיתוח = 30 דקות

        - משאבים שהושקעו בשנת 2019 בטיפול בתקלות:  3879 שעות.

        - התייחסות מיוחדת לתקלות רוחביות.

- תקלה רוחבית מוגדרת כתקלה אשר דווחה ע"י 3 פונים לפחות.

- הטבלה מטה והגרף המלווה מתארים היקף כמותי של תקלות רוחביות

| כמות תקלות רוחביות |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | תשע"ח | תשע"ט | תש"פ |
| ספטמבר | 6 | 11 | 27 |
| אוקטובר | 0 | 19 | 9 |
| נובמבר | 3 | 5 | 13 |
| דצמבר | 1 | 16 | 14 |
| ינואר | 8 | 24 | 12 |
| פברואר | 22 | 21 | 26 |
| מרץ | 11 | 24 | 7 |
| אפריל | 13 | 15 |  |
| מאי | 30 | 23 |  |
| יוני | 26 | 38 |  |
| יולי | 19 | 35 |  |
| אוגוסט | 12 | 44 |  |
| סה"כ | 151 | 275 | 108 |

- כמות הפעילויות הנילוות שבוצעו בחלוקה לחודשי השנה (הטמעה, הדרכה והפקת תוצרי הדרכה)

  - הטמעה

- הטמעה הינה הדרכה טלפונית או פרונטלית/ פרטנית בנושא מערכת המשרד.

- הטמעה נמשכת בממוצע כשעה וחצי-שעתיים.

- הטמעה מתבצעת ע"י מטמיע.

- היקף הטמעות בשנת תשע"ט:

| חודש | ספט' | אוק' | נוב' | דצמ' | ינואר | פבר' | מרץ | אפר' | מאי | יוני | יולי | אוג' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הטמעה טלפונית | 17 | 41 | 54 | 59 | 86 | 77 | 60 | 45 | 75 | 53 | 86 | 76 |
| הטמעה פרונטליות |  | 50 | 23 | 8 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| סה"כ הטמעות טלפוניות לתשע"ט: 697 סה"כ הטמעות פרונטליות לתשע"ט: 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- תיאור תהליך הטמעה:

- זימון: הלקוחות נרשמים להטמעה מראש בזמן מוגדר, באמצעות יומן מקוון.

- פרונטלית: במקרה והנדרשת הטמעה פרונטלית, המטמיע מגיע לאתר עבודה של המשתמש (בית הספר/רשות מקומית) ומספק ליווי למשתמש בעבודה בפועל. מפגש הטמעה מקורו במספר נסיבות מרכזיות:

- • מידת הדחיפות של המשתמש להשלמת הידע

- • מורכבות התוכן להדרכה (נושאים מורכבים או למידה מאפס יעשו ב-1 על 1 ולא בהדרכה טלפונית).

- טלפונית: במקרה והנדרשת הטמעה טלפונית, המטמיע יוצר קשר טלפוני עם המשתמש (בית הספר/רשות מקומית) ומספק ליווי למשתמש בעבודה בפועל באמצעות תוכנת השתלטות

דגש: בעת הצורך (כמו פיק או מחסור במשאבים) מטמיע יכול לשמש גם כמוקדן, אף כי זה skill אשר אינו מתאים בשוטף.

  - הדרכה

הדרכה מקוונת:

- הדרכה מקוונת הינה הדרכה רבת משתתפים דרך הרשת.

- משך הדרכה מקוונת הינה בממוצע  כשעתיים.

|  | תשע"ח |  | תשע"ט |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חודש | כמות | כמות משתתפים | כמות | כמות משתתפים |
| ינואר | 3 | 97 | 20 | 2413 |
| פברואר | 6 | 26"0 | 7 | 316 |
| מרץ | 3 | 390 | 4 | 463 |
| אפריל | 3 | 731 | 8 | 272 |
| מאי | 4 | 176 | 5 | 287 |
| יוני | 1 | 24 | 11 | 529 |
| יולי |  |  | 11 | 607 |
| אוגוסט | 3 | 528 | 3 | 129 |
| ספטמבר | 2 | 104 |  |  |
| אוקטובר | 4 | 334 | 4 | 513 |
| נובמבר | 6 | 271 | 8 | 429 |
| דצמבר | 10 | 230 | 4 | 387 |
| סכום כולל | 45 | 3145 | 85 | 6345 |

הדרכה פרונטלית:

- הדרכות פרונטלית נערכת במרכזי ההדרכה, בשטח, בכל רחבי הארץ, אשר נערך לרב במרכזי פסג"ה, אשר שייך למשרד.

- משך הדרכה פרונטלית (נטו) שעתיים בממוצע (לא כולל זמני נסיעת המדריך אשר הינם תלויי יעד).

- בשנת תשע"ח התקיימו 344 הדרכות פרונטליות

- בשנת תשע"ט התקיימו, מחודש ספטמבר 2018 עד אוגוסט 2019, 183 הדרכות פרונטליות

  - הפקת תוצרי הדרכה

פרוט היקפי תוצרי הדרכה

- שנת תשע"ז – הופקו 321 תוצרים בסה"כ

- שנת תשע"ח – הופקו 181 תוצרים בסה"כ

- שנת תשע"ט – הופקו 94 תוצרים בהתפלגות הבאה

| - רבעון | - תשע"ט |
| --- | --- |
| רבעון 1 | 20 |
| רבעון 2 | 9 |
| רבעון 3 | 21 |
| רבעון 4 | 44 |
| סה"כ | 94 |

- פירוט התוצרים שנדרשו ודוגמאות- ראה סעיף נספח 2.5.2.5 הפקת תוצרים תומכי פעילות הדרכה

- נספח 2.4.2 תיאור פעילות מוקד מטה איסוף נתונים

- בסעיף זה מוצגים השירותים הניתנים על ידי מוקד האיסוף.

- תיאור אופן הספקת השירותים, תכולתם והיקפם במצב הקיים, מובא על מנת לספק את המידע המצוי בידי המשרד, כך שהמציעים יוכלו להעריך ולהבין את היקף הפעילות במצב הקיים.

- מודגש בזה כי:

- אין זהות בין המצב הקיים לבין דרישות מכרז זה.

- ישנה שונות בהיקפי השירותים המפורטים ובתמהיל על פני שנות הפעילות של מטה האיסוף וזאת לאור צרכיו המשתנים של המשרד.

- כל הכמויות המפורטות להלן מובאות לטובת נהירות ואינן מחייבות את המשרד.

- שיחות נכנסות

| חודשפעילות | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 31,508 | 26,469 | 37,617 | 38,366 |
| פברואר | 21,084 | 20,463 | 22,703 | 27,727 |
| מרץ | 25,523 | 18,253 | 18,412 | 18758 |
| אפריל | 13,778 | 11,017 | 17,423 | 12198 |
| מאי | 26,831 | 22,494 | 28,203 | 21914 |
| יוני | 33,984 | 31,472 | 32,184 | 62054 |
| יולי | 22,366 | 25,655 | 20,848 | 32092 |
| אוגוסט | 22,638 | 21,484 | 20,693 | 26567 |
| ספטמבר | 31,323 | 27,592 | 16,390 | 37,012 |
| אוקטובר | 15,090 | 26,287 | 34,249 | 21,644 |
| נובמבר | 27,716 | 29,717 | 27,973 | 27,777 |
| דצמבר | 21,737 | 21,245 | 27,100 | 18,729 |
| סה"כשנתי | 293,578 | 282,148 | 303,795 | 171,255 |

- שיחות יוצאות

| חודש פעילות | כמות שיחות יוצאות לחודש |
| --- | --- |
| ינואר | 7,000-9,000 |
| פברואר |  |
| מרץ |  |
| אפריל |  |
| מאי | 13,000-15,000 |
| יוני |  |
| יולי | 7,000-9,000 |
| אוגוסט | 13,000-15,000 |
| ספטמבר |  |
| אוקטובר |  |
| נובמבר |  |
| דצמבר | 11,000 |
| סה"כ שנתי | כ-127,000 שיחות |

- התפלגות אורכי שיחה

  - נכנסות

| חודש | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 00:02:00 | 00:02:50 | 00:02:56 | 00:08:37 |
| פברואר | 00:02:00 | 00:02:31 | 00:03:22 | 00:09:06 |
| מרץ | 00:02:00 | 00:02:23 | 00:03:11 | 00:07:36 |
| אפריל | 00:02:01 | 00:02:47 | 00:03:01 | 00:07:16 |
| מאי | 00:02:03 | 00:02:50 | 00:03:20 | 00:05:48 |
| יוני | 00:01:48 | 00:02:41 | 00:02:54 | 00:06:02 |
| יולי | 00:01:35 | 00:01:50 | 00:02:37 | 00:06:04 |
| אוגוסט | 00:02:31 | 00:02:44 | 00:02:37 | 00:06:54 |
| ספטמבר | 00:03:03 | 00:03:12 | 00:03:25 | 00:06:48 |
| אוקטובר | 00:03:00 | 00:03:14 | 00:04:14 | 00:08:12 |
| נובמבר | 00:02:42 | 00:03:06 | 00:04:37 | 00:06:02 |
| דצמבר | 00:02:41 | 00:02:48 | 00:04:20(1) | 00:05:30 |

- (1) במהלך אוקטובר-דצמבר 2018 המשרד החליף את מערכת ניהול פרטי תלמידים, דבר אשר התבטא באורכי שיחות כמעט כפולים למול שנים קודמות.

  - יוצאות

| אורך שיחה יוצאת (דקות) | אחוז מסך השיחות היוצאות | הסבר למשך שיחה |
| --- | --- | --- |
| 2 | 40% | שיחה עקרה, 2 דקות הינם לרב הזמן שנדרש להבין שהגורם המקצועי לא נמצא לשיחה או שאינו זמין |
| 5 | 30% | שיחה מקצועית נטו, הגורם המקצועי נמצא פנוי וזמין לשיחה ונמצא ישוב מול המחשב |
| 7 | 30% | שיחה הכוללת תקורת זמן נדרש לאיתור הגורם, המתנה עד לכניסה למערכת וכו' ואח"כ קיום שיחה מקצועית כמתואר במקרה של 5 דקות לעיל |

- היקף פניות במערכת CRM

| חודש | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| אפריל | 26 | 145 |
| מאי | 169 | 457 |
| יוני | 260 | 48 |
| יולי | 149 |  |
| אוגוסט | 237 | 10 |
| ספטמבר | 742 | 3059 |
| אוקטובר | 1307 | 391 |
| נובמבר | 547 | 502 |
| דצמבר | 316 | 718 |
| ינואר | 411 |  |
| פברואר | 233 |  |
| מרץ | 122 |  |

חלק הפניות דורש בנוסף עריכת שיחה יוצאת (במסגרת השיחות היוצאות).

- נספח 2.4.4 דוחות פעילות מוקד ומנהלת – מצב קיים

- Dashboard – תיאור כללי

dashboard  מינהלת מספק דוחות ניתוח פעילות

ה Dashboard מהווה כלי חובה עבור הספק ככלי ניהולי, וכן עבור המשרד ככלי בקרה.

נתוני ה Dashboard נדרשים להיות אמינים ותומכים בדרישות ה SLA ומשפעים על חישוב עמידה SLA לטובת החשבונית החודשית.

- Dashboard – סביבת תפעולית/טכנולוגית

ה-dashboard הינו בעל 2 גירסאות, פועל תחת Chrome בסביבת Windows, ואפליקציה תחת Android ובעל גישה לפי שם משתמש וסיסמא.

- Dashboard – תיאור אפליקטיבי

פרוט נתוני הדוחות השונים בפילוח (בהתאם לנושאים/דרישות המכרז והמשרד)

- מוקד:

1. ניתוח מידע ברמת יום ושעה: כמות שיחות נכנסות ביום/שעה, אחוז ננטשות ביום/שעה/זמן המתנה ממוצע ביום/שעה

2. נתונים כללים לתקופה מוגדרת: אחוז מענה, אורך שיחה ממוצע, אחוז פניות שנסגרו עד 24 שעות, זמן חזרה לשיחות פרוקסי, סה"כ זמן בשיחה נכנסת, זמן המתנה ממוצע בשניות, כמות שיחות נכנסות

נתוני המוקד נדרשים להיות מנותחים לפי תקופות זמן מוגדרות יום/שבוע/חודש/שנה ואף ניתנן  לבצע drill down בהתאם להגדרה של שעות ספציפיות במהלך היום.

דוגמת פרוט פריטי המידע (הדוגמה אינה כוללת את כלל פריטי המידע)

הדוגמה אינה כוללת פריטי מידע של תקשורת כתובה.

מוקד

שיחות נכנסות

שיחות נענות

שיחות נוטשות

אחוזי מענה

זמן המתנה ממוצע

זמן שיחה ממוצע

פניות שטופלו

אחוז פניות חוזרות

זמינות מוקד

זמן נטישה ממוצע

זמן המתנה מקסימאלי

זמן נטישה מקסימאלי

הנתונים מפרטים את כל הנדרש לטובת תחשיב עמידה ב SLA כמפורט במכרז.

- פעילות הדרכה:

1. כמות תוצרי הדרכה הנמצאים בתהליך פיתוח/הוגשו/בוטלו וכדומה...

2. כמות הדרכות מקוונות בנושא מסוים/מערכת/מודול + כמויות משתתפים

3. כמות הדרכות פרונטליות בנושא מסוים/מערכת/מודול + כמויות משתתפים

נתוני ההדרכה צריכים להיות מנותחים לפי תקופת זמן מוגדרת יום/שבוע/חודש/שנה

- נתוני CRM פניות:

1. היכולת לנתח מידע עבור פניות בגין מערכת מסוימת לפי סוג השיחה (יוצאת או נכנסת) ועל סמך פילוח השלשות

2. כמות הפניות בגין מערכת/מודול מסוים צריכה להיות מוצגת הן באופן כמותי והן באחוזים ביחס לפניות אחרות.

3. ניתן לבצע drill down ברמת מערכת לניתוח הנושאים בגינם פונים

4. צריכה להיות היכולת לנתח לפי תקופת זמן מוגדרת יום/שבוע/חודש/שנה

- תקלות לפי מערכת:

1. דוח אשר מציג את אחוז התקלות למערכת בתקופת זמן מוגדרת יום/חודש/שנה

2. דוח אשר מציג את אחוז התקלות שהועברו לפיתוח למערכת בתקופת זמן מוגדרת יום/חודש/שנה

3. אחוז הפניות ביחס למערכות/מודולים אחרים

- דוח השוואתי חודשי:

1. כמות הפניות למוקד כפי שתועד בCRM

2. כמות שיחות נכנסות מרכזיה

3. אחוז מענה

4. כמות שיחות נענות מרכזיה

5. ממוצע נציגים במשמרת

- ממוצע אורך שיחה

כלל הדוחות צריכים להיות מפולחים לפי תקופת פעילות וניתנים לפילוח בשעות מסוימות בהשוואה לתקפות פעילות קודמת.

לדוגמא:

כמות פניות למוקד בחודש מאי 2015 לעומת חודש מאי 2016 כפי שתועד בCRM.

המשרד מפיק מגוון דוחות ניתוח מגמה בהתייחס למגוון פריטי מידע תוך מציאת קורלציה והסבר לנתונים ובמטרה לשפר השירות, עיתוד וההערכות במוקד.

- נספח 2.5.2.5 הפקת תוצרים תומכי פעילות הדרכה

הטבלה מפרטת את מגוון תוצרי ההדרכה אשר נדרשו.

|  | - שם | - תיאור / לינק לדוגמא |
| --- | --- | --- |
| - 1 | לומדה | - http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/NewManbas/NewManbasLesson1/index.html |
| - 2 | סרטון | - https://www.youtube.com/watch?v=YRMnW3Ni-qU |
| - 3 | מדריך למשתמש | - http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/MatsevetTalmidim/DohHasava.PDF |
| - 4 | עלון | - http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/SayaotNet/CopyingData.pdf |
| - 5 | שיווק | - עיצוב והפקת עלון מידע של מערכת המשרד |
| - 6 | - מחברת | - הפקת מוצר פיזי, ראה תיאור מטה |
| - 7 | - סרטון שיווקי | - https://www.youtube.com/watch?v=UkzZbft7TlM |
| - 8 | - מצגת | - http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/HizdautAhida/slideshow.pps |
| - 9 | - באנר | - http://edu.gov.il/sites/Haminhelet/Pages/home_Page.aspx - ראה דוגמה נוספת מתחת לטבלה |
| - 10 | - מכתב | - בהתאם לדרישה |
| - 11 | - ידיעון | - ראה דוגמה מתחת לטבלה |
| - 12 | - ספר דיגטלי | - http://lms.johnbryce.co.il/filesformarket/minhelet/flipping%20book/ |
| - 13 | - עלון מחברת | - עלון מודפס בתצורת מחברת. |
| - 14 | - עיצוב מחברת | - עיצוב מחברת ללא הפקת דפוס (ראה תיאור מטה של עמודי מידע במחברת) |
| - 15 | - מצגת הדרכה | - מצגת שמיועדת לתוכן הדרכתי, בדומה לסעיף 8, אך יכול להיות גם פרזנטטיבי |
| - 16 | - תרחיש להדרכה | - סימולציות להדרכה - מקרים ותגובות |
| - 17 | - מייל | - ידיעון שנשלח במייל - דומה ל-11 |
| - 18 | - עיצוב רולאפ | - עיצוב גרפי, ראה דוגמה מטה |
| - 19 | - עיצוב הזמנה | - לדוגמה עיצוב הזמנה לכנס, עיצוב הזמנה להדרכה פרונטלית. |
| - 20 | - דוחות | - דוחות למנהלי פרויקטים במשרד עם מידע על הפניות וההדרכות וכו הרלוונטים למערכת באחריותם. |
| - 21 | - מתנה | - מתנות מעוצבות וממותגות (כוס ממותגת, דבש מותג לראש השנה, וכו...) |
| - 22 | - עיצוב | - עיצוב לפי דרישה |
| - 23 | - רולאפ | - מוצר פיזי |
| - 24 | - מצגת כנס | - הפקת מצגת מעוצבת לכנס רשויות, כנס בגרויות או כל כנס אחר לפי דרישה |
| - 25 | - תרגול מקוון | - תרגיל על מערכת שמבוצע באופן מקוון- מגיע בדר"כ לאחר הדרכה |
| - 26 | - פרסומת (סרטון קידום של המשרד) | - https://www.youtube.com/watch?v=FPS_0ErMiBs |

- תיאור לסעיפים בטבלה

- סעיף 6, סעיף 14 – מחברת

- סעיף 9 – באנר

- מצ"ב דוגמה לבאנר וצילום מסך של שילובו בפורטל מוסדות חינוך (נכון לתאריך כתיבת המכרז)

- סעיף 11 – ידיעון:

- הערה כללית תיאור כל התוצרים מובא לטובת התרשמות בלבד, ואינו מחייב בכל צורה שהיא את המשרד. במסגרת המכרז, המשרד נדרש ליכולות פיתוח והפקה של מגוון תוצרי הדרכה, כמתואר להתרשמות, ואשר שונים האחד מהשני בסוג, בהיקף ובתשומות. בנוסף לאמור לעיל, נדרש ניהול ותחזוקת עדכניות התוצרים אשר פותחו/הופקו. לדוגמה עם העלאת גרסת חדשה של מערכת ממחושבת, הדבר מצריך הוצאת עידכון של תוצר ההדרכה הרלוונטי.

- נספח 2.7 אבטחת מידע למיקור חוץ

- מטרה (I)

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הספק. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק , ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת.

- הגדרות (I)

  - מידע ( מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

  - מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

  - מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לעניין זה;

  - הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

  - הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.

  - נכסי המידע - כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר לצורך הפעלת המכרז.

  - משתמשי מאגר מידע:

- כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם.

- בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

- מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.

  - אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

  - "התקן נייד" - מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ו\או מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;

  - סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

  - נזק למידע : פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך .

  - אבטחת מידע" - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

  - "שלמות מידע" - זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

  - סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

  - זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף

  - אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.

פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

  - "מיקור חוץ" - השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון , או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון , של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

  - "מומחה אבטחת מידע" -  חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.

  - "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:

- פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

- גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק.

- מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.

- הנחיות לביצוע (M)

על הספק לפרט במענה למכרז את הצעותיו לסעיפים המסומנים ב (S), סעיפים אלו יבדקו כל מנת לוודא שההצעה עונה על דרישות אבטחת מידע.

  - סווג המידע

אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

צוות אבטחת מידע סיווג את המידע במערכת כמידע שמור ומוגן.

  - סימון המידע  (M)

הספק מתחייב לסמן כל פלט של מידע המופק ממאגרי המידע של המשרד  ואו במערכת כאשר המידע מכיל מידע מוגן באמצעות כותרת עליונה בנוסח הבא : "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה"

  - התחייבות הספק  (M)

הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד.

  - איומים (I)

איום פנימי - פגיעה במכוון או בשוגג בשלמות או זמינות  או סודיות  של נכס מידע של משרד החינוך  על ידי גורם בעל הרשאות גישה לאותם נכסים.

איום חיצוני - פגיעה בשלמות או זמינות  או סודיות  של נכס מידע של משרד החינוך  על ידי גורם  ללא הרשאות  גישה מאושרות לאותם נכסים.

  - גורמי איום עיקריים (I)

- אדם בעל הרשאות במערכת וללא הרשאות במערכת.

- בעל עניין במידע (אדם/ ארגון/ מדינה). לדוגמה: אוכלוסיית מורים ותלמידים.

- גופים עם אינטרסים ועם יכולות – אנשי תקשורת, חוקרים פרטיים , עבריינים קטנים, פשע מאורגן ישראלי ופשע מאורגן בינלאומי.

- אדם אקראי או גורם נוסף בעל יכולת זדונית.

  - משמעות של מימוש האיומים (I)

פגיעה בנתוני המערכת עלולה לגרום לנזקים הבאים:

- פגיעה בפעילות התקינה במשרד החינוך כולל זמינות שירותים, אמינות, שלמות וחסינות נתונים.

- פגיעה בצנעת הפרט של עובד המשרד או של אדם מן הציבור ו\או לכל אדם שפרטיו נחשפו מהמערכת.

- הגשת תביעות משפטיות נגד משרד החינוך.

- נזק כלכלי למשרד החינוך ואגף.

- נזק תדמיתי בלתי הפיך למשרד החינוך.

- נזק למידע.

  - שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע  (M)

    - מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות.

    - הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד.

    - הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.

    - הספק מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. במקרים חריגים יש לקבל אישור מפורש ובכתב מהמשרד

    - ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

  - (S) בקרה

לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הספק לקבל אישור מנהל אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.

  - זיהוי וניהול סיכונים (M)

    - (S) על הספק לפרט את תוכנית ביצוע ניהול וזיהוי של  סיכוני אבטחת מידע בכל שלב  משלבי הפרויקט .

    - הספק מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הספק מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד.

    - הספק ראשי להציע בקרות חלופיות לדרישות המפורטות במסמך זה, בקרות אלו יישומו לאחר אישור בכתב של חטיבת אבטחת מידע

  - הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע  (M)

    - (S)  הספק יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך, ובמסמכי המכרז.

  - ניהול אבטחת מידע ארגונית (M)

    - (S) הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה, על ממונה אבטחת מידע להיות עם ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום אבטחת המידע, יש לצרף למענה את פרטי ממונה אבטחת המידע.

    - הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

    - בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הספק למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.

  - אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים  (M)

    - הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

    - הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.

    - הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.

    - על הספק לבצע הדרכות מודעות אבטחת מידע לעובדיו בתחום העיסוק של העובד בתדירות של אחת לשנה

    - הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מידית למשרד.

    - הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה , יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון.

  - אבטחה פיזית וסביבתית  (M)

    - הספק מתחייב כי הגישה  לאזורים שקיים בהם מידע ו/או מאגרי מידע וארונות התקשורת תהייה מתועדת ומבוקרת באופן המאפשר את וידוא זהות האדם הניגש לציוד הנ"ל הכולל מניעת הכחשה. רשומות הכניסה ישמרו למשך שנתיים  ויועברו למשרד החינוך לפי דרישה.

    - בכל מקרה בו מאגר המידע נמצא ברשות הספק, הספק מתחייב לתעד הכנסה והוצאה של ציוד אל המתקנים בהם ממוקם המאגר ומהם.

    - הספק מתחייב כי כניסת  ספקים או לקוחות  לאזורי חוות השרתים תהיה מבוקרת, תכלול ליווי, ותירשם ביומן רישום אירועים.

    - אמצעים לבקרת כניסה פיסית: הספק מתחייב כי  השרתים והציוד המשמש לאחסון , עיבוד וגישה למאגרי המידע   והיישומים יוגנו על ידי אמצעים מתאימים לבקרת כניסה כדי להבטיח שרק לעובדים מורשים תותר הגישה.

    - הגנה מפני איומים סביבתיים: הספק  מתחייב ליישם הגנה פיסית מפני נזקים של שריפה, הצפה , רעידות אדמה, פיצוצים, הפרות סדר וסוגים אחרים של אסונות טבע ופגיעות מעשה ידי אדם.

    - עבודה באזורים מאובטחים: הספק מתחייב לכתוב וליישם הנחיות לעבודה באזורים מאובטחים.

    - שירותים תומכים: הספק מתחייב להגן על הציוד בפני הפסקות חשמל והפרעות אחרות הנגרמות בגלל כשל שירותים תומכים.

    - אבטחת כבלים: הספק מתחייב כי כבלי חשמל ותקשורת הנושאים נתונים או תומכים בשירותי מידע, יוגנו מפני יירוט או נזק.

    - תחזוקת ציוד: הספק מתחייב לתחזק את הציוד כראוי על מנת להבטיח את זמינותו וכלילותו הרציפות.

  - מצעי מידע  פיזיים (M)

    - על הזכיין ליידע את עובדיו וכל מי שנחשף למידע במסגרת התהליכים שבמשרד על חובת יישום ההנחיות לשמירה על מידע מודפס\ מצעי מידע פיזיים.

    - באזורי קבלת קהל לא יאוחסן מידע חסוי. חסוי רגיש לא יונח על גבי שולחנות לקבלת קהל.

    - כאשר מצעי מידע פיזיים (כגון: אמצעי אחסון אלקטרוני או ניירת), האוגרים מידע חסוי, אין להשאירם ללא השגחה ולאחר שעות העבודה יש לאחסנם במקום נעול.

    - חל איסור להשאיר פלט המכיל מידע חסוי במדפסות או במכונות צילום, באחריות מדפיס \מצלם המידע לקחת את הפלט במידי

    - מידע חסוי אשר השימוש בו הסתיים, חייב לעבור גריסה או  להיות מאוחסן  בארכיב מאובטח.

  - ניהול תקשורת ותפעול  (M)

    - (S) הספק מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע, יש לספק דוגמת נהלים.

    - הספק מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

    - במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח ל משרד החינוך באופן מיידי.

  - אבטחה לוגית  למערכות שבאחריות הספק (M)

    - (S) הספק  מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכות ברמה האפליקטיבית.

    - הספק מתחייב שכל אמצעי אבטחת המידע יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן.

    - (S) הספק מתחייב לעדכן באופן שוטף את המערכות השונות למניעת ניצול פרצות אבטחת מידע, יש לצרף למכרז את תוכנית העדכונים.

    - (S) הספק מתחייב שמערכות אבטחת מידע יספקו שרידות מלאה לשמירה על זמינות המערכת, יש לצרף למענה את תוכנית השרידות והזמינות.

תיעוד ובקרה

  - אבטחה לוגית  למערכות (M)

    - (S) הספק מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של המשרד, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה .

    - הספק מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.

    - הספק מתחייב שתיעוד הגישה ישמר בשרתים נפרדים ממאגר המידע.

    - הספק מתחייב כי מנגנון הבקרה לא יאפשר, ביטול או שינוי של הפעלתו. מנגנון הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראי אבטחת מידע מטעם הספק ולצוות אבטחת מידע במשרד החינוך.

    - הספק מתחייב להעביר למשרד החינוך דיווחים תקופתיים ולפי דרישה בכל הנוגע לאופן ניהול מידע , אשר נמצא בבעלות המשרד.

    - הספק מתחייב לדווח באופן מיידי לצוות אבטחת מידע במשרד החינוך בכל מקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה.

    - הספק מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות.

  - ביקורות אבטחת מידע  (M)

    - הספק מתחייב ליידע את העובדים במאגר בדבר קיומו של מנגנון הבקרה למערכות המאגר והיקף התיעוד המבוצע על ידו.

    - הספק מתחייב לאפשר למשרד החינוך לערוך ביקורות באתר המארח את המידע.

    - הספק מתחייב לתקן את הליקויים לפי דוח הביקורת של משרד החינוך בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי משרד החינוך.

  - ניהול המידע  (M)

    - הספק מתחייב לנהל רשימה של כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו.

    - הספק מתחייב להעביר את רשימת כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו למינהל תקשוב ומערכות מידע.

    - הספק מתחייב להגדיר ולנהל רשימות מורשים לגישה פיזית לנכסי המידע בבעלות משרד החינוך.

    - הספק מתחייב שלא  להעביר מידע בבעלות משרד החינוך לגורם שלישי ללא אישור בעל המידע במשרד החינוך.

    - הספק מתחייב לדווח למשרד החינוך על כל צורך בסילוק ציוד מיחשוב שכולל מידע בבעלות המשרד. סילוק הציוד יהיה אך ורק באישור גורם מוסמך במשרד החינוך.

    - במידה ויש צורך בהשמדת/סילוק מדיה מגנטי כגון, דיסקים, קלטות גיבוי, מדיה נתיקה מכל סוג, פלט נייר וכו' שכולל מידע בבעלות משרד החינוך – הספק מתחייב לבער את המידע שבמדיה בהתאם להנחיות ממונה אבטחת מידע במשרד החינוך לאחר גיבוי המידע בהתאם לצורך ולהנחיות המשרד.

    - הספק מתחייב כי בסיום ההתקשרות יתאם עם משרד החינוך את השמדת כל נכסי המידע בבעלות משרד החינוך שנשארו ברשותו.

  - ניהול הרשאות גישה  (M)

    - (S) הספק מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז.

    - הספק מתחייב לדאוג לגישה ממודרת  על בסיס הגדרת תפקידים .

    - הספק מתחייב לנהל  רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד.

    - הספק מתחייב לגרוע הרשאות לבעלי תפקידים שהסתיים תפקידם או שאין להם צורך במידע אליו קיבלו הרשאה.

    - (S) הספק מתחייב לדאוג לבקרות המתאימות על מנת שלא תבוצע גישה לא מורשית למאגרי המידע, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה

    - הספק מתחייב שהזדהות לניהול הרשת והשירותים הניהוליים מרחוק תבוצע באמצעות רכיב פיסי בנוסף לסיסמא.

    - על הספק לזהות את המשתמשים במערכות שבמכרז  באמצעות מערך ההזדהות של משרד החינוך Active Directory,  מערך ההזדהות תוגדר מדיניות סיסמאות שתכלול את הפרמטרים הבאים לכל הפחות:

    - חוזק הסיסמא - לפחות 8 תווים בשילוב של ספרות ואותיות

    - מספר ניסיונות שגויים לנעילה - 3 ניסיונות

    - שמירת היסטורית סיסמאות - עד 5 סיסמאות אחורה

    - תדירות החלפת הסיסמא אחת ל-3 חודשים

    - הספק מתחייב לנתק משתמש שהזדהה למערכת מידע לאחר פרק זמן של 10 דקות ללא פעילות .

  - תיעוד אירועי אבטחה  (M)

    - (S) על הספק לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה.

    - כל אירוע אבטחה, יחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הספק יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה.

  - אבטחת תקשורת (M)

    - הספק מתחייב שלא יחבר מערכות /מאגרי  מידע למרשתת אלא אם כן קיבל את אישור המשרד לכך.

    - (S) במידה וקיבל הספק אישור וחיבר את המערכות ו/או מאגרי המידע לרשת ציבורית או למרשתת, מתחייב הספק לנקוט  באמצעי ההגנה המתאימים על מנת למנוע נזק, פריצה, זיהום או השחתה של מאגרי המידע, יש לפרט את הצעת הספק להתמודד עם האיומים הנ"ל ולצרף למענה את רשימת הבקרות והאמצעים הנותנים מענה לדרישה.

    - (S) הספק מתחייב שהעברת המידע בתוך רשת התקשורת , ברשת ציבורית או במרשתת תיעשה תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות.

  - אבטחת שיחות וועידה

במידה ונדרש שיחות וועידה באמצעות מערכות דיגיטליות (כגון Zoom   , Teams  ו WebEx )  המערכות יוגדרו בהתאם להנחיות הבאות:

    - חל איסור להקליט את השיחה

    - אין להשתמש בצ'ט שבמערכות אלו לדו שיח בין המשתתפים

    - כל שיחת ועידה תוגן בסיסמא

    - על מזמין השיחה לאשר כל משתתף שניכנס לחדר השיחה (חדר המתנה)

    - שיתוף המסך יאור על ידי מזמין השיחה

  - אבטחת תחנות הקצה (M)

חל איסור מוחלט לשמור מידע רגיש בתחנה מרוחקת של המשתמש

- נספח נוהל 10.2 קישור גורם חוץ

- מטרת הנוהל

  - לקבוע נוהל קישור אתרים מרוחקים וחיצוניים לרשת תפעולית במשרד החינוך.

  - קביעת מידור מידע ומניעת זליגה לרשתות אחרות.

- דרישות ואופי השירות

  - מתן שירותי מחשוב קבועים מאתרים מרוחקים

  - מתן שירותי מחשוב קבועים מאתרים חיצוניים.

  - מתן שירותי מחשוב למשתמשי המשרד מרחוק.

  - מתן שירות או תמיכה חיצונית על ידי ספק שירותים באופן שוטף.

  - מתן אפשרות גישה והשתלטות מרוחקת עבור תמיכה טכנית למערכות הקיימות על גבי PC ושרתים.

  - מתן גישה לניטור שוטף של מערכת המחשוב או טיפול מונע ע"י כלים אוטומטים וידניים של הספק.

  - קישור תחנות ברשת המשרד לגורמי חוץ לצרכי העברת מידע.

- הגדרות

  - אתר מרוחק מנוהל

אתר משרדי \ מחוז אשר מחובר לרשת תפעולית במשרד החינוך באופן קבוע ומהווה חלק בלתי נפרד מרשת המשרד, מקבל שירותי הזדהות משרתי הזדהות ברשת התפעולית. אתר מרוחק מנוהל מקבל שירותי תחזוקה ממנהל תקשוב ומערכות מידע.

  - אתר מרוחק לא מנוהל

אתר חוץ משרדי אשר מחובר לרשת תפעולית במשרד החינוך באופן קבוע ומהווה חלק בלתי נפרד מרשת המשרד, מקבל שירותי הזדהות משרתי הזדהות ברשת התפעולית. אתר מרוחק לא מנוהל מקבל שירותי תחזוקה מהספק החיצוני בלבד.

  - אתר חיצוני

אתר חוץ משרדי אשר מקבל גישה לרשת תפעולית במשרד החינוך ומנוהל ע"י הספק החיצוני או משתמש, מקבל או נותן  שירותים שונים מהרשת התפעולית במשרד החינוך.

כרטיס הזדהות חכם

כרטיס אישי שהונפק ע"י משרד החינוך ומשמש כאמצעי הזדהות משולב עם סיסמא אישית של המשתמש.

  - מחולל סיסמאות חד פעמי
זהו מנגנון הזדהות שנוסף לתהליך הזדהות של שם המשתמש והסיסמה. המנגנון מחולל סיסמה חד פעמית שבתוקף לזמן מוגבל. הסיסמה המחוללת נשלחת  לטלפון סלולארי של משתמש אחרי הזדהות באתר עם שם המשתמש וסיסמה המוגדרים למערכות לוגיסטיות של המשרד.

  - מערכת NAC

מערכת שמאפשרת בקרת גישה ועמידה במדיניות המשרד של תחנת העבודה בזמן ההתחברות לרשת משרד החינוך.

  - פורטל גישה מרחוק

אתר משרד החינוך המאשר גישה מאובטחת למחשבים ברשת תפעולית במשרד החינוך.

  - רשת תפעולית במשרד החינוך

רשת פנים ארגונית במשרד החינוך המיועדת לעבודה שוטפת של עובדי המשרד ואינה חשופה לגישה מרשתות אחרות ללא אמצעי אבטחת מידע.

  - תחנה ניידת מנוהלת

תחנה שסופקה על ידי משרד החינוך ומקבלת שרותי הזדהות ממשרד החינוך , חברה ב DOMAIN  המשרד וחלה עליה מדיניות המשרד .

  - שרת אנטי וירוס

- שרת אנטי וירוס הינו שרת אשר מספק הגנה בפני יישומים עוינים. יישומים אלו הנם וירוסי מחשב או קוד מחשב אחר (Java Script/applet, Activex, Trojan) . שרת זה מומלץ בייחוד להגנה בעת קישור לאינטרנט אך יכול להוות מרכיב חשוב בנקודת הכניסה לרשת. בדרך זו יסוננו יישומים עוינים המגיעים מארגונים בעלי רמת אבטחת מידע נמוכה.

  - שרת בדיקות תוכן

תוכנה שמאזינה לתעבורה ויכולה לבדוק את התוכן ולזהות כוונות לא מורשות.

  - שרת FireWall

תוכנה אשר מותקן על מערכת הפעלה, האחראית לאשר או לא לאשר כניסה לרשת המשרד לפי טבלת חוקים.

  - VDI

שרת הנותן/מחלק שירותי מסך, מקלדת ועכבר עבור שירותים שאושרו ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע.

  - PERSONAL FIREWALL

תוכנה המותקנת על ה-CLIENT המאפשרת שליטה על הפורטים/שירותים הפתוחים ב-CLIENT, כך שניתן לשלוט על כל הנכנס והיוצא מן המחשב ה-CLIENT.

  - VPN CLIENT

תוכנה המותקנת על מכונת ה-CLIENT המבצע הזדהות, דבר זה מאפשר הצפנה של הנתונים בין ה-CLIENT  לשרת ה-FIREWALL.

  - הזדהות חד ערכית

כל משתמש פיזי מזדהה עם משתמש לוגי ייעודי חד ערכי.

- תוכן הנוהל

  - כללי

    - גישה לרשת התפעולית במשרד חינוך תתאפשר בהתאם לנוהלי אבטחת מידע אשר קיימים במשרד החינוך.

    - קישור אתר מרוחק מנוהל או אתר מרוחק לא מנוהל יבוצע על גבי קו תקשורת ייעודי בין האתר למשרד החינוך.

    - קישורי אתר חיצוני  לרשת המשרד או קישור בין אתרים חיצוניים שונים באמצעות תשתית המשרד יבוצעו על תווך מוצפן בין שני הקצוות. לחלופין באם קיים צורך לקישור בודד, ניתן להגדיר גישה מאובטחת על גבי רשת האינטרנט  VPN לשירותים  מוגבלים הניתנים לבדיקה.

    - המשרד משתמש בכרטיס חכם או בסיסמא לצורך הזדהות המשתמשים, תצורת ההזדהות נקבעת לפי סיווג המידע ונהלי המשרד.

    - משתמשים מרוחקים\חיצוניים המקבלים גישה לרשת התפעולית במשרד חינוך באמצעות פורטל גישה מרחוק יזדהו עם הזדהות חזקה שכוללת שימוש במחולל סיסמאות חד פעמיות או כרטיס חכם.

    - המשרד יגדיר לכל ספק או עובד באתר המרוחק או החיצוני הרשאות גישה למערכות השונות. הרשאות אלו ישולבו במנגנוני הגבלת הגישה הקיימים, ינוטרו ויבוקרו. הרשאות אלה יותאמו בהתאם לסטאטוס ההתקשרות הנוכחי עימו ויהיו על בסיס הצורך לדעת (need to know) לכל עובד.

    - עובדי הספק יוגדרו במערך Active Directory החיצוני של המשרד ובמידת הצורך מייל משרדי המותאם לספקי המשרד

    - באחריות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ליידע את מנהל החטיבה במשרד החינוך על עזיבת עובד או שינוי תפקיד ולוודא כי המשתמש של העובד הוקפא או הותאם לתפקיד החדש

    - עם עזיבת עובד תא הדואר והספריה האישית של העובד תמחק תוך 14 יום

    - סביבת המחשוב באתר מרוחק מנוהל ולא מנוהל

    - באתר מרוחק לא מנוהל במידת הצורך תוקם רשת מחשבים נפרדת עבור שירותי מחשוב למשרד החינוך. רשת מחשבים זו תהיה מופרדת באופן פיזי מרשת הספק ותשמש את ספק לעבודה מול משרד החינוך בלבד. אין להסתפק בהפרדה לוגית כדוגמת VLAN.

    - תינתן לצוות תקשורת וצוות אבטחת מידע  במנהל תקשוב ומערכות מידע יכולת ניטור ובקרה באתר מרוחק על רכיבי התשתית המחוברים לרשת משרד החינוך.

    - לא תהיה גישה למערכות המידע וציוד התקשורת המחובר למשרד החינוך אצל  הספק באופן שיאפשר גישה לרשת של ארגון אחר, אינטרנט ולמידע האגור באתר/רשת הספק שלא באמצעות תשתיות משרד החינוך.

    - באם נדרשת הקמת סביבת שרתים באתר המרוחק, יש להקים את השרתים לפי נוהל הקמת שרתים של משרד החינוך ולבצע הקשחה של מערכות ההפעלה בשרתים על פי המדיניות הקיימת במשרד החינוך .

    - באם נדרשת הקמת סביבת שרתים המחוברת לרשת משרד החינוך באתר המרוחק, יש להקים את השרתים בסביבה פיזית לפי ההנחיות הבאות:

      - הגישה  לסביבת השרתים וארונות התקשורת תהייה מתועדת ומבוקרת . התיעוד ישמר למשך 24 חודשים ויועברו למשרד החינוך לפי דרישה.

      - על הספק  לתעד הכנסה והוצאה של ציוד אל האתר המרוחק שבאחריותו.

      - כניסת  ספקים או לקוחות  לאזורי חוות השרתים תהיה מבוקרת, תכלול ליווי, ותירשם ביומן רישום אירועים.

      - תחזוקת ציוד: הספק יתחזק את הציוד כראוי על מנת להבטיח את זמינותו וכלילותו הרציפות.

      - אמצעים לבקרת כניסה פיסית: השרתים והציוד המשמש לאחסון , עיבוד וגישה למידע   והיישומים יוגנו על ידי אמצעים מתאימים לבקרת כניסה כדי להבטיח שרק לעובדים מורשים תותר הגישה.

      - הגנה מפני איומים סביבתיים: הספק  יישם הגנה פיסית מפני נזקים סביבתיים אפשריים.

      - עבודה באזורים מאובטחים: הספק יכתוב ויישם הנחיות לעבודה באזורים מאובטחים.

      - אבטחת כבלים: הספק ידאג כי כבלי חשמל ותקשורת הנושאים נתונים או תומכים בשירותי מידע, יוגנו מפני יירוט או נזק.

    - באם נדרשת הקמת סביבת שרתים באתר המרוחק, ישקול צוות אבטחת מידע במשרד אם יש לבצע מידור בין רשתות שרתים ומשתמשים באתר המרוחק. לצוות אבטחת מידע במשרד החינוך תינתן יכולת ניטור ובקרה על אמצעי המידור.

    - על הספק לדאוג ליישום ההנחיות הבאות בסביבת המחשוב ובמחשבי אתר המרוחק המקושרים לרשת משרד החינוך:

- יותקן אנטי וירוס של משרד החינוך ויעודכן באופן  אוטומטי .

- סביבת המחשוב תוגדר להחלת מדיניות סיסמאות ע"פ הנחיות המשרד. אם מופעל מנגנון זיהוי אחר, כדוגמת כרטיס חכם, תבוצע הזדהות על פי מנגנון זה בתיאום עם צוות אבטחת מידע במשרד החינוך.

- מערכת ההפעלה והתוכנות המותקנות במחשבים אלו יהיו מעודכנים באופן תמידי לעדכוני תוכנה המפורסמים ע"י יצרני התוכנה.

- לא יותקנו מרכיבי תוכנה ו \ או חומרה באתר המרוחק שלא למטרות הפעילות מול משרד החינוך.

- משרד החינוך רשאי להתקין תוכנות בקרה וניהול  של משרד החינוך על גבי המחשבים המקושרים לרשת.

    - בכוונת המשרד ליישם בעתיד את הכלים הבאים:

- מערך בקרת רשת( כגון NAC)

- טכנולוגיית אבטחת תחנת קצה (End Point Security   (שכוללת סגירת התקנים ,חומת אש מקומית ועמידה באחידות תצורת תחנות הקצה.

עם יישום כלים אלה או חלקם או כלים מקבילים אחרים, יידרש הספק להפעיל על חשבונו כלים מקבילים במחשוב שבאתר המרוחק, בהתאם להנחיות המשרד.

    - על הטכנולוגיות המפורטות במסמך זה להיות זהות או תואמות למערכות הקיימות במשרד החינוך, בהתאם לדרישות המשרד.

הספק יעדכן את המערכות או הפתרון לפי הנחיות משרד החינוך.

    - חל איסור מוחלט לחבר תחנות המיועדות לעבודה ברשת התפעולית במשרד לרשתות חוץ משרדיות.

    - חל איסור מוחלט לחבר תחנות ניידות לא מנוהלות לרשת התפעולית במשרד החינוך .

    - העובדים באתר הספק יזוהו באופן חד ערכי מול מערכות המחשוב. הזדהות למערכות המשרד תתבצע מול מערך ההזדהות במשרד החינוך בהתאם להנחיות המשרד.

    - ארגונים יעגנו בהתקשרויות, כי עובדיהם יפעלו לאבטחת המחשבים שלהם, על מנת למנוע פגיעה במערכות המידע של המשרד.

    - אתר מרוחק יאפשר למשרד החינוך לבצע ביקורת אבטחת מידע ברשת המחוברת למשרד החינוך.

  - זיהוי הספק

המשרד יפעיל מנגנוני זיהוי חד-חד ערכי. מנגנון זה יאפשר - לבצע הגבלת הרשאות וגישה, מאפשר להטיל אחריות אישית על המשתמשים השונים ומאפשר יכולות ניטור ובקרה של אירועי אבטחת מידע. במימוש זה קיימים שני היבטים:

    - זיהוי רשת הספק

חיבור רשת הספק הלא מנוהלת לרשת משרד החינוך מחייב זיהוי חד ערכי של תקשורת הספק.

    - זיהוי המשתמש

      - בהזדהות מול מערכת הזדהות של הספק – תבוצע הזדהות חד ערכית של המשתמש.

      - גישה למערכות משרד החינוך תבוצע ע"פ הזדהות חד ערכית ולפי מדיניות המשרד.

      - בהזדהות מול מערכות המשרד מרחוק – תבוצע הזדהות ע"י שימוש במערך ההזדהות הקיים במשרד , שם וסיסמא וכרטיס חכם/מחלל סיסמאות חד פעמי לפי הנחיות המשרד.

  - אמינות שלמות וחיסיון המידע

קישור הספק למשרד יבוצע על גבי תווך מוצפן בלבד. חריגים- ספקים אשר להם אתר המקושר ישירות  בקו ייעודי למשרד החינוך ומשתמשיו מנוהלים  במערך ההזדהות של המשרד.

  - רישום ובקרה (Auditing)

יבוצע רישום LOG לתקשורת בין הספק למשרד, הזדהות, רישום פעילות אפליקטיביות. רישומים אלו ישמרו ל 24 חודש לצרכי בקרה ותיעוד.

  - הגבלת גישה

    - לאתר חיצוני לא תותר גישה ישירה למערכות מידע ברשת הפנימית (קישור ישיר ל – LAN) של המשרד, אלא דרך מערכת שער (Gateway) מאובטחת.

    - אם קיים צורך בחיבור הספק למערכת מידע פנימית, המשרד יגדיר אופן גישה מאובטח. במקרה כזה, בקרת הגישה תכלול אמצעי זיהוי חזקים, הצפנת התווך מקצה לקצה, הקפדה על מדיניות הרשאות נוקשה ויישום בקרות למניעה ואיתור של חריגות.

    - במידה וקיים צורך בהשתלטות של גורם חיצוני על מערכות מידע במשרד החינוך לצורך טיפול בתקלה או כתוצאה מסיבה אחרת, מנהל מינהל תקשוב ומערכות מידע חייב לאשר את ההתחברות. באחראיות צוות התשתיות לאפשר את ההתחברות לפי הנוהל הקיים במשרד ולתקופת זמן מוגבלת מראש. התקשורת תופסק מייד אחרי סיום התקופה המאושרת.

    - הספק יחתום על טופס בקשת גישה מרחוק למשאבי המשרד ועל התחייבות לעמוד בדרישות אבטחת מידע .

- הגדרת סוגי ספקי שירות

  - ספקים אשר להם אתר המשמש את עובדיו עבור המשרד.

  - ספקים המארחים את עובדי המשרד.

  - ספקים אשר נותנים שירות מיקור חוץ עבור המשרד מתוך חברתם.

  - ספקי תמיכה למערכות ממוכנות – תוכנה וחומרה.

  - ספקי ISP ותשתית.

  - משרדים ממשלתיים.

- תהליך חיבור ספק

- ספק אשר מעוניין בקישור וחיבור לרשת המשרד יגדיר ויפרט את הסעיפים הבאים:

  - פרטי הספק

  - הגדרת הצורך ודרישות גישה למערכות המשרד

  - הערכת לוח הזמנים

  - אופן ניהול הפרוייקט

  - אופן הפיקוח והבקרה

- אחריות ביצוע

  - ספקי שירות

  - מנהל מינהל תקשוב ומערכות מידע

  - מנהלי מחלקות במינהל תקשוב ומערכות מידע

  - מנהלי פרויקטים

  - כלל עובדי המינהל

- נספח 4.1.2 פרטים על הספק

- טבלה 4.1.2 פרטים על הספק

| # | נושא | ## | נושא משנה | פרוט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פרטי המציע | 1.1 | שם מציע |  |
|  |  | 1.2 | מספר חברה |  |
|  |  | 1.3 | טלפון |  |
|  |  | 1.4 | פקס |  |
|  |  | 1.5 | כתובת |  |
| 2 | פרטי נציג המציע שאליו יפנו נציגי המשרד בקשר למכרז | 2.1 | שם ושם משפחה |  |
|  |  | 2.2 | טלפון |  |
|  |  | 2.3 | טלפון נייד |  |
|  |  | 2.4 | פקס |  |
|  |  | 2.5 | דוא"ל |  |
| 3 | סניפים | 3.1 | פריסתם הארצית |  |

- טבלת  לקוחות והתקנות – הפעלת מוקד  סעיף 4.1.2.2

פרוט על ניסיון קודם בהפעלת מוקדים ייעודיים בשלושת השנים האחרונות בהיקף וסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה  (ניתן לשכפל את הטבלאות להוספת לקוחות נוספים)

- לקוח ראשון

| שם הלקוח (הפעלת מוקד) | פרוט |
| --- | --- |
| שם לקוח |  |
| שם הפרויקט |  |
| מס' עמדות |  |
| תקופת פעילות המוקד |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון (שם, תפקיד, טלפון ) |  |

- לקוח שני

| שם הלקוח (הפעלת מוקד) | פרוט |
| --- | --- |
| שם לקוח |  |
| שם הפרויקט |  |
| מס' עמדות |  |
| תקופת פעילות המוקד |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון ) |  |

- לקוח שלישי

| שם הלקוח (הפעלת מוקד) | פרוט |
| --- | --- |
| שם לקוח |  |
| שם הפרויקט |  |
| מס' עמדות |  |
| תקופת פעילות המוקד |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון ) |  |

- טבלת  לקוחות והתקנות – הפעלת מוקד  בהתאם לסעיף 4.1.2.3  ס"ק א'

(ניתן לשכפל את הטבלה עבור לקוחות נוספים שהמציע מבקש להציג)

| שם הלקוח (הפעלת מוקד) | פרוט |
| --- | --- |
| שם לקוח/לקוחות |  |
| שם הפרויקט/פרויקטים |  |
| מס' העמדות הכולל הפעילות ומאוישות בו זמנית |  |
| מס' העמדות הפעילות והמאוישות בו זמנית עבור לקוח בודד |  |
| תקופת פעילות המוקד | מתאריך:_______ ועד תאריך:___________ |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון, ממליץ ראשון) |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט )שם, תפקיד, טלפון, ממליץ שני) |  |
| כמות שיחות חודשיות |  |

- טבלת לקוחות והתקנות – שרותי הדרכה – סעיף 4.1.2.3  ס"ק ב'

המציע נדרש לפרט לקוח אחד לפחות לו סופקו שרותי הדרכה  בתקופה של 36 החודשים האחרונים.

המציע יפרט את השרות, משך, היקף ומאפייניו שניתן וכן פרטי הקשר של הממליצים. כאמור למשרד החינוך עומדת הזכות לפנות עצמאית ללקוחות אלו ואחרים של המציע באופן עצמאי ללא קשר למידע שיועבר ע"י המציע.

(ניתן לשכפל את הטבלה עבור לקוחות נוספים שהמציע מבקש להציג)

| שם הלקוח (שירותי הדרכה) | פרוט |
| --- | --- |
| שם לקוח |  |
| מספר הסניפים שיש ללקוח (לפחות 20) |  |
| שם הפרויקט |  |
| שרותי ההדרכה שסופקו |  |
| תוצרי הדרכה שפותחו |  |
| היקף מערך ההדרכה שסופק ואמצעים |  |
| תקופת הפרויקט (לפחות 12 חודשים) |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט שם, תפקיד, טלפון (ממליץ) |  |
| מס' הסניפים בהן סופקו ההדרכות (לפחות 20) |  |
| מס' משתמשים (לפחות 400) |  |

- נספח 4.1.2.4 – ספקי משנה

- יש לצרף מסמכים לגבי כל אחד מספקי המשנה

- המציע יפרט לגבי ספקי המשנה את המידע באופן הבא:

| - # | - נושא | - נושא משנה | - פרוט | - הנחיה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - פרטי ספק המשנה | - שם, ח"פ, כתובת - שנת הקמה |  | - אישור עו"ד לגבי רישום תאגיד. נוסח מחייב של האישור מצורף כנספח 0.7.3. |
| - 2 | - ותק וניסיון | - פרוט ותק וניסיון |  | - פרוט סוגי שירותים רלוונטיים להצעת הספק |
| - 3 | - מידע כלכלי | - פרוט היקף מחזור לפי תחומי פעילות רלוונטית לנדרש במכרז | - יש לפרט האם היקף הפעילות היה לפחות 1 מיליון ₪ ב 3 השנים שקדמו לפרסום המכרז | - אישור מחזור כספי ספק משנה. נוסח מחייב של האישור מצורף כנספח 0.7.2.4. - אישור על היקף פעילות של החברה בתחום השירותים הנדרשים במכרז זה. נוסח מחייב של האישור מצורף כנספח .40.7.2 |
| - 4 | - לקוחות | - פרוט לקוחות ופרויקטים |  | - יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי, תארכי התחלה סיום, היקף כ"א |
| - 5 | - פרוט כח אדם בחברה |  |  | - פרוט היקף כח אדם הרלוונטי למענה ולפעילות בחברה של ספק המשנה ב 3 השנים לפני פרסום המכרז |
| - 6 | - פרוט ניסיון משותף עם המציע - (אם קיים) | - פרוט פרויקטים, תאור, היקף כספי שמות לקוחות, תאריכי מסירה | - כמה לקוחות משותפים - מה פרק העבודה המשותף עם פרוט תאריכי העבודה | - העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין הספק הראשי לספק המשנה |

- נספח 4.3.6.2 –תשתית תקשורת וציוד קצה לנותני שירותים בתחום המחשוב המתארחים באתר הספק

דרישות מחשוב מספק הפועל מחוץ למתחם המשרד

- תשתית רשת -LAN

- רשת העבודה באתר, המחוברת לרשת המשרד בלבד, תהיה רשת סגורה.

- תשתית התקשורת מבוססת מתג מרכזי המאפשר עבודה בקצבים של 100/1000 מגה.

- חיבור התחנות לרשת יבוצע בכבילה פנימית במבנה.

- תקשורת רחבה – חיבור לרשת משרד החינוך

- קווי התקשורת יסופקו ע"י המשרד

- המשרד יזמין את קווי התקשורת לחיבור אתרי המינהלת למשרד, לאחר הזכיה תיקבע ישיבה תכנון עם צוות התשתיות של המשרד עם הספק הזוכה לחיבור הקווים.

- חיבור הקווים לרשת המשרד, יבוצע בהתאם להנחיות אבטחת מידע המפורטים בסעיף 2.7 לעיל

- רשת אלחוטית המחוברת לאינטרנט מוגנת סיסמה אשר תוגדר בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7  לעיל

- הספק ידאג להציב מדפסת מרכזית אחת לפחות לשירות העובדים וסורקים בעמדות העובדים הזקוקים לכך

- שרת לשירותי קבצים והדפסות (באישור מוקדם לתצורה ממנהל התשתיות במשרד)

- תצורת תחנות הפיתוח עבור תחנות של משרד החינוך ושל הספקים. (באישור מוקדם לתצורה ממנהל התשתיות במשרד)

- הגדרות תחנות הקצה מסתמכות על מפרט של אספקת תחנות קצה למשרדי ממשלה המתפרסמות באתר זה :

- https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=16.2.0.7

- ובמפורט על מהדורה זאת  שפורסמה ב- 12/2019

- https://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/HM16020007002101.DOCX

לפי תצורות 1.1 ,1.2. ו- 1.3

- באחריות המשרד והספקים לספק תחנות פיתוח עם תצורה זאת לאנשי הפיתוח.

- המשרד מספק image להתקנה על המחשבים המוצעים הכולל את כל התוכנות הנדרשות

- בכל עמדות העבודה, אלא אם נאמר אחרת, יש לשלב מסך אחד של "21 לפחות.

- תצורת תחנת

|  | תצורה מינימלית למחשב רגיל | תצורה מינימלית למחשב פיתוח | תצורה מומלצת למחשב פיתוח |
| --- | --- | --- | --- |
| מעבד | I5 ומעלה | I5-6xxx ומעלה | I5-8xxx או I7-8xxx |
| זיכרון | 4GB | 8G DDR3 min Speed 2666Mhz | 16G DDR4 Min Speed 2666Mhz |
| דיסק | 256 SSD | 256 SSD | 512 SSD |
| יציאות גרפיות | תמיכה ב 2 יציאות | תמיכה ב 2 יציאות | תמיכה ב 2 יציאות |
| מסך | מסך אחד מינימום 21’ מסך מומלץ 23' | מסך אחד מינימום 21’ מסך מומלץ 23' | 2 מסכים מסך ראשי לפחות 23’ מסך משני לפחות 21’ |
| כרטיס רשת | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| מערכת הפעלה (רישוי באחריות המשרד) | WIN 10 64 BIT | windows 10 64 bit | Windows 10 (64 bit) |

- כלים ומערכות לעמדות העבודה והתוכנות הנדרשות לעובדים מוגדרות על פי תפקידו של העובד וכוללות דרישות לחומרה ולתוכנה.

- מנהל פרויקטים

- מנתח מערכות

- עורכי HTML

- עובדי QA

- מנהל פיתוח VB.Net/DNAssist/Web

- מפתחים בסביבות IBM ו- ALPHA

- גרפיקאי

- כל דרישה אחרת, ייחודית, תידון לגופו של עניין וצריכה לקבל אישור מיוחד ממנהל המינהל.

- נספח 4.4.6.1 ד' הפקת סירטונים

- "סרטון אנימציה ממוחשבת".

- כללי:

- סרטון אנימציה ממחושבת אמור להיות נעים לעין ולהעביר מסר ללא הדרשות להסברים נוספים

- דוגמא לכוונה במונח "תוצר סרטון אנימציה ממוחשבת"

https://www.youtube.com/watch?v=UUA5QHyIJIU

- דרישות טכניות מסרטון אנימציה:

  - הסרטון אמור להיות מופק בפורמט ובאיכות המאפשרים צפיה נוחה ואיכותית כאשר הוא מופץ במגוון מדיות כמו Youtube, twitter, Facebook ואחרים

  - פרמטרי הסרטון (פורמט, איכות, גודל) אמורים להיות כך שיוכלו לתמוך ביכולת embedding במצגות PowerPoint

  - הסרטון אמור לתמוך באפשרות נוחה ל resizing תוך שמירה על איכות

  - הסרטון אמור לתמוך ביכולת הצגה במובייל/סלולר במגוון גדלי מסך וסביבות הצגה

- דרישות מהתהליך:

בתהליך יצירת סרטון האנימציה המציע ידרש לתאר / לספק את הבא

  - השתתפות במפגש עם הלקוח להבנת הדרישות כולל אפשרות לקיום מספר שיחות/מיילים לפי הנדרש

  - הבנת הדרישה המקצועית (סיפור הנושא)

  - סיוע בהגדרת נקודות המפתח של המסר עם הלקוח

  - לתכנן את אופן הגישה לסרטון (הלקוח יוכל לבקש 2 אלטרנטיבות/דוגמאות)

  - לתכנן script לסרטון (הלקוח יוכל לבקש 2 אלטרנטיבות/דוגמאות)

  - להפיק את הסרטון כולל קריינות וכתוביות בשפות שונות בהתאם לדרישה

  - השתתפות פעילה במפגשי review & edit, לקבל משוב לפי הנדרש

  - להיצמד ללוחות זמנים מוסכמים ולקבל אישור לקוח לתוצר הסופי

- תהליך אישור לקוח:

  - הספק צריך לצפות למינימום 2 איטרציות לכל תוכן יוצר

- "סרטון וידיאו קליפ"

כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון" (קליפ)

- כללי:

- הקליפ אמור להיות נעים לעין ולהעביר מסר ללא הדרשות להסברים נוספים

- דוגמא לכוונה במונח "תוצר סרטון וידיאו קליפ"

https://www.youtube.com/watch?v=o0lq7I8pih4

- דרישות טכניות מסרטון וידיאו קליפ:

- הסרטון אמור להיות מופק בפורמט ובאיכות המאפשרים צפיה נוחה ואיכותית כאשר הוא מופץ במגוון מדיות כמו Youtube, twitter, Facebook ואחרים

- פרמטרי הסרטון (פורמט, איכות, גודל) אמורים להיות כך שיוכלו לתמוך ביכולת embedding במצגות PowerPoint

- הסרטון אמור לתמוך באפשרות נוחה ל resizing תוך שמירה על איכות

- הסרטון אמור לתמוך ביכולת הצגה במובייל/סלולר במגוון גדלי מסך וסביבות הצגה

- דרישות מהתהליך

- בתהליך יצירת סרטון הקליפ יהיו אבני הדרך הבאים

- השתתפות במפגש עם הלקוח להבנת הדרישות כולל אפשרות לקיום מספר שיחות/מיילים לפי הנדרש

- הבנת הדרישה המקצועית (סיפור הנושא)

- סיוע בהגדרת נקודות המפתח של המסר עם הלקוח

- לתכנן את אופן הגישה לסרטון (הלקוח יוכל לבקש 2 אלטרנטיבות/דוגמאות)

- לתכנן script לסרטון (הלקוח יוכל לבקש 2 אלטרנטיבות/דוגמאות)

- להפיק את הסרטון כולל קריינות וכתוביות בשפות שונות בהתאם לדרישה כולל אופציה לרכש חומרי ארכיון

- Post production, כולל  soundtrack, כולל קריינות וכתוביות בשפות שונות בהתאם לדרישה

- Delivery בפורמט: FLV/MOV/MP4 לצורך הפצה ב online

- העברת החומרים למשרד במדיה DVD וגם ב FTP

- השתתפות פעילה במפגשי review & edit, לקבל משוב לפי הנדרש

- להיצמד ללוחות זמנים מוסכמים ולקבל אישור לקוח לתוצר הסופי

- תהליך אישור לקוח:

- הספק צריך לצפות למינימום 2 איטרציות לכל תוכן יוצר ( treatment, script, rough-cut, music, voice-over, translation etc. )

- נספח 4.5.6 אמנת שירות ופיצויים מוסכמים

נספח זה מגדיר את דרישות רמות שרות לשירותים המפורטים במכרז

- מדדי רמת שרות

| # | מדד | יעד | הסבר ליעד | תדירות מדידה | סטייה ב-% ו/או מספר ימים(1) בהם הייתה חריגה מהיעד | בונוס / קנס | הבהרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אחוז תעסוקה של נציגי המוקד | 70% | זמן דיבור שיחה יוצאת ונכנסת כולל תיעוד במהלך השיחה + זמן ACW (After Call Work) 10 שניות בין שיחה לשיחה / זמן login. | חישוב חודשי (לא ממוצע) כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | 70% - ומעלה | 0% | אחוז התעסוקה (70% משעת login של נציג) לא יכלול: • תדריך בוקר או אחר • שיחת הדרכה • סוגי הפסקות לנציג (הפסקה קצרה ו/או ארוכה [צהריים]). • שירותים |
|  |  |  |  |  | מתחת ל 70% | קיזוז מהתשלום בהתאם לפער בין אחוז תעסוקה בפועל ליעד של 70% |  |
|  | רמת שרות מענה במוקד | 70% מהשיחות נענות תוך 3 דקות מרגע כניסה לתור | שיחות שנענו תוך 3 דקות לחלק בסך השיחות שנענו (לא כולל פנימיות ולא כולל יירוט שיחות). | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי.מדידה כמות הימים בהם הייתה אי עמידה ביעד | 0 | בונוס של 2% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום |
|  |  |  |  |  | 1-3 ימים | 0% |  |
|  |  |  |  |  | 4-7 ימים | קנס של 3% |  |
|  |  |  |  |  | 8-12 ימים | קנס של 5% |  |
|  |  |  |  |  | מעל 13 ימים | קנס של 7% |  |
|  | זמן המתנה מקסימלי | 95% מהשיחות נענות תוך 6 דקות מרגע כניסה לתור | שיחות שנענו תוך 6 דקות לחלק בסך השיחות שנענו (לא כולל שיחות פנימיות) | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. מדידה כמות הימים בהם הייתה אי עמידה ביעד | 0 | בונוס של 2% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום |
|  |  |  |  |  | 1-3 ימים | 0% |  |
|  |  |  |  |  | 4-7 ימים | קנס של 3% |  |
|  |  |  |  |  | 8-12 ימים | קנס של 5% |  |
|  |  |  |  |  | מעל 13 ימים | קנס של 7% |  |
|  | אחוז מקסימלי של שיחות ננטשות | 6.99% | מספר שיחות נוטשות / סך השיחות הנכנסות למוקד. | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מתחת ל 5% | בונוס של 2% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום. שיחות שנותקו ע"י הפונה בהמתנה למענה של נציג שרות, לאחר המתנה של 30 שניות. שיחות שנטשו לפני תום 30 שניות לא יכנסו למניה של שיחה נוטשת. |
|  |  |  |  |  | 5.0%-6.99% | 0% |  |
|  |  |  |  |  | 7%-9.99% | קנס של 3% |  |
|  |  |  |  |  | 10%-14.99% | קנס של 5% |  |
|  |  |  |  |  | מ- 15% ומעלה | קנס של 7% |  |
|  | ממוצע ציוני הקשבות | 85% מהנציגים להם בוצעו הקשבות יקבלו ציון מעל 85. משובים אש בוצעו ע"י המשרד בלבד. | אחוז הנציגים בעלי ממוצע ציוני הקשבות לשיחות (ע"י המשרד) גבוה מ-85. | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. מדידה של אחוז הנציגים בעלי ממוצע ציוני הקשבות לשיחות (ע"י המשרד) גבוה מ- 85 . | מ- 87% | בונוס של 2% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום. מובהר כי: בחודש בו לא יבוצעו הקשבות ע"י המשרד, % בונוס/קנס יהיה 0 . לפחות 10 הקשבות בחודש |
|  |  |  |  |  | 85%-86.99% | 0% |  |
|  |  |  |  |  | 80% -84.99% | קנס 3% |  |
|  |  |  |  |  | מתחת ל 80% | קנס של 7% |  |
|  | אחוז תיעוד פניות ב-CRM | 95% | מספר פניות שתועדו ב CRM מסך פניות במוקד (שיחות נענות, יוצאות, תקשורת כתובה) לחלק לסך השיחות | חודשי | 95%- ומעלה | 0% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום |
|  |  |  |  |  | 90% -94.99% | קנס 2% |  |
|  |  |  |  |  | מתחת ל 90% | קנס של 5% |  |
|  | אחוז העברת פניות לקו 2 של משרד החינוך | אחוז הפניות המועברות לקו 2 לא יעלה על 15% | שיחות שהועברו / שיחות נענות למוקד | חודשי | היעד יקבע אחרי 3 חודשי פעילות לבחינה מחודשת על בסיס הנתונים | היעד יקבע אחרי 3 חודשי פעילות לבחינה מחודשת על בסיס הנתונים | היעד יקבע אחרי 3 חודשי פעילות לבחינה מחודשת על בסיס הנתונים |
|  | זמן העברת פניות פיתוח | 95% מהפניות יעברו באותו יום עסקים מכלל השיחות שעברו לקו 2 | אחוז הפניות הנדרשות להיות מועברות לפיתוח באותו יום עסקים: במידה והפניה התקבלה עד שעה 15:00, במידה והתקבלה אחרי 15:00 תועבר לא יאוחר מ-12:00 למחרת | יומי | מ- 95% ומעלה | 0 | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום |
|  |  |  |  |  | מתחת ל-94.99% | קנס של 5% |  |
|  | אחוז סיום טיפול לפניות טלפוניות באותו יום פעילות | 99% יסגרו בתוך באותו יום פעילות או יעברו לקו 2 של משרד או לפיתוח | חישוב חודשי של אחוז שיחות שנענו ונסגרו או הופנו להמשך טיפול לקו 2 במשרד או לפיתוח. | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מ-99% ומעלה | 0% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום. |
|  |  |  |  |  | 98.99%-94% | קנס של 1% |  |
|  |  |  |  |  | 93.99%-85% | קנס של 3% |  |
|  |  |  |  |  | 84.99% ומטה | קנס של 5% |  |
|  | אחוז מענה לפניות בתקשורת כתובה א-סינכרונית ( offline) | 95% | לא כולל מענה המהווה סטטוס ביניים כגון: בבדיקה וכיו"ב. | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מ- 95% ומעלה | 0% | מסכום שעות Login המאושרות לתשלום. |
|  |  |  |  |  | 94.99%-90% | קנס של 2% |  |
|  |  |  |  |  | מ-89.99 ומטה | קנס של 5% |  |

- בונוסים / קנסות על שירותים משלימים

| # | מדד | יעד | טווח ושיטת מדידה | טווח מדידה | סטייה | בונוס / קנס | הבהרות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | איוש, שחרור או החלפת אנשי מפתח בלא אישור המשרד | מספר העובדים הנדרש | איוש איש מפתח בהתאם לנדרש במכרז | חודשי | איוש לפי הנדרש | 0 | בהתאם למוגדר בסעיף 4.6.4 |
|  |  |  |  |  | איוש חסר / החלפת איש מפתח בלא אישור | קנס של 60,000 ₪ |  |
|  | איוש משרות בבעלי תפקידים | איוש בעלי התפקידים לפי המספר/הכמות הנדרשת | איוש בהתאם לנדרש במכרז | חודשי | איוש לפי הנדרש | 0 | בהתאם למוגדר בסעיף 4.6.5 |
|  |  |  |  |  | איוש חסר | קנס של 7,500 לחודש לכל איוש חסר |  |
|  | ותק ממוצע של מוקדנים, כמוקדנים במוקד המינהלת | ממוצע ותק של מעל 12 חודשים כמוקדנים במוקד המינהלת (התשלום יחושב מתחילת החודש בו מלאו לנציג השרות 12 חודשי ותק במוקד המינהלת) | רבעוני | רבעוני החל מהשנה השניה | לפי הנדרש | בונוס של 10% לתעריף שעת נציג בהתאם למענה למכרז לכל מוקדן עם ותק כנדרש | לפי סעיף 4.6.12.2 |
|  | תחזוקה: החלפת ציוד תקול (חומרה ותוכנה) | ביצוע תחזוקה שוטפת ותיקון תוך 48 שעות מרגע גילוי הליקוי. לרבות ציוד מחשוב בעמדות עובדי המינהלת ונציגי המשרד המתארחים באתר הספק, אוזניות, וכו' | כל האירועים בהם לא בוצע טיפול בזמן | חודשי | בוצע בזמן | 0 |  |
|  |  |  |  |  | לא בוצע בזמן | קנס של 1,000 ₪ לכל ארוע |  |

- ממדידת היעדים

- הספק יעביר למשרד החינוך דוחות יומיים/מצטברים (שבועי/חודשי/רבעוני) של נתונים

- המשרד יבצע מעקב ובקרה אחר עמידת הספק בכל אחד מהיעדים שהוגדרו

- על הספק לנתח את הגורמים לציון רמת שרות, ביצוע הפקת לקחים, נקיטת פעולות לשיפור ותוצאותיהן, קביעת אבני דרך לשיפור, כולל לוחות זמנים והצבת יעד ביניים לכל מדד

- על הספק יהיה להציג ולאפשר גישה לדו"חות מקוריים/גולמיים התומכים בנתונים שיוצגו למשרד

- המשרד רשאי לבצע פעולות בקרה לשם בחינת רמת השרות

- המשרד רשאי לבצע שינוי לפרמטרי יעדי האיכות ולערוך בהם שינויי באופן חד צדדי מעת לעת בהתאם להחלטות ניהוליות, כולל היכולת לפצל סעיפים, להוסיף, להוריד הכל כפי שנדרש וזאת במתן התראה של 14 ימים קלנדריים מראש לספק.

- המשרד רשאי לשנות ואו להתאים את פרמטרי רמת שרות המוקד בהתאם לארועים מיוחדים, בהתאם לשינויים לפי תקופות בשנה, בהתאם לשינוי תמהיל השיחות המתקבלות במוקד או בהתאם להחלטה ניהולית אחרת, כמו למשל: לשנות מדידה של אחוזי מענה מיומי לשבועי או חודשי ועוד, להעלות את רף אחוז מקסימלי של שיחות ננטשות ל מספר הגבוה מהמצוין בתקופות מסוימות ועוד לפי שיקול דעת המשרד.

- נספח 4.5.6.7 - שביעות רצון משתמשים

מדדי רמת שירות עבור שביעות רצון משתמשים

- שביעות רצון לקוחות מהשרות מהווה נדבך במדידת רמת השירות.

- אחת לחצי שנה יערוך הספק הזוכה ,  סקר שביעות רצון מקיף שבמסגרתו תימדד שביעות רצון בקרב קבוצת המדגם. הסקר יבוצע באמצעות שאלונים/טפסים או באמצעי תשאול אחרים.  הפצת הסקר תבוצע בשיטות שונות (כדוגמת: SMS, מייל, CRM, וכד')

- הסקר יוגדר בהתאם לצורך ולאוכלוסייה הנבחרת, ובהתאם לנושאים הרלוונטיים. הסקר יבנה בשתוף פעולה של  המשרד והספק. (קביעת קבוצת המדגם, אופי וכמות השאלות, ניתוח נתונים ומתן ציון).

- המשרד יהיה רשאי לעדכן את שאלוני שביעות הרצון ותדירות ביצוע הסקר מעת לעת לפי צרכיו ובהתאם לשינויים בשירות על ציר הזמן.

- ניתוח הסקר יבוצע באחריות האנליסט

- הסקר יבוצע לפי דרישה וינוהל ע"י מנהל המוצרים בשיתוף פעולה עם האנליסט בליווי צוות המשרד.

- סקר שביעות רצון בשנה הראשונה, יבוצע 6 חודשים לאחר שהחלה "תקופת התפעול השוטף" כמוגדר בסעיף 0.3.12 לעיל.

- נספח 4.7.3 דרישות לקורות חיים וממליצים לאנשי מפתח

מבנה קורות חיים

פרטים אישיים

שם:

מקצוע ראשי:

תפקיד מוצע בפרויקט:

פרטי השכלה

תארים אקדמיים וטכנולוגיים:

| משנה- עד שנה | תיאור | שם המוסד |
| --- | --- | --- |

קורסים מקצועיים:

| משנה- עד שנה | תיאור | שם המוסד/מרכז הדרכה |
| --- | --- | --- |

ניסיון מקצועי כללי:

התמחויות רלוונטיות לתפקיד (יכלול בין היתר פרוט שליטה בכלים/מערכות/בסיסי נתונים, הכל לפי הענין ולפי הנדרש לתפקיד שאליו מוצע המועמד במכרז המציע).

| משנה- עד שנה | תפקיד ותיאור קצר של העיסוק |
| --- | --- |

נסיון מקצועי בתחום המוקדים:

| תאור | משנה- עד שנה | תפקיד ותיאור קצר של העיסוק |
| --- | --- | --- |
| תפקיד נוכחי |  |  |
| שנות נסיון בתחום המוקדים |  |  |
| פרוט מוקדים שהיה שותף להקמתם |  |  |
| פרוט נסיון בהקמת מוקדים (כולל פרוט מס' העמדות במוקד) |  |  |
| פרוט נסיון במערכות מידע במוקדים (CRM, טלפוניה וכד') |  |  |

שירות צבאי / שירות לאומי:

| משנה- עד שנה | מקום השירות ותיאור התפקידים |
| --- | --- |

פרטי ממליצים: (2 ממליצים לפחות)

| מס | שם | תפקיד וארגון | פרטי קשר (טלפון, מייל) | תאור הנסיון ומהות הקשר בין הממליץ למועמד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |