| מדינת ישראל |  | STATE OF ISRAEL |
| --- | --- | --- |
| משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה |  | MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |

מכרז פומבי מס' 29/2022

הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית

| ‏חשון תשפ"ג |  | ‏נובמבר 2022 |
| --- | --- | --- |

הנדון: הזמנה להציע הצעות (מכרז פומבי מס' 29/2022)

הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית

- הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות להקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה ובמיוחד הוראות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה (להלן: "המכרז").

- למכרז זה שלושה (3) חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

- ריכוז מועדים:

| נושא | תאריך | שעה |
| --- | --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | יום ה', 2022/11/24 |  |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | יום ד', ה־30/11/2022 | 15:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | יום ה', ה־2022/12/15 | 12:00 |
| מועד תום תוקף ערבות ההצעה | יום ד', ה־15/3/2023 |  |

בברכה,

חמוטל זוזוט צדקה

יו"ר ועדת מכרזים

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

תוכן עניינים

חלק א' – נוהל המכרז ותנאיו	4

נספח א'1 – מפרט השירותים	23

חלק ב' – חוברת ההצעה	32

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה	33

נספח ב'2 – כתב ערבות הצעה – דוגמה בלבד	36

נספח ב'3 – ניסיון המציע	37

נספח ב'4 – התחייבות קבלן משנה	55

נספח ב'5 – ניסיון הצוות המוצע	56

נספח ב'6 - תיאור התכנית המוצעת	82

נספח ב'7 – הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות	85

נספח ב'8 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	86

נספח ב'9 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	87

נספח ב'10 – הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור	89

נספח ב'11	התחייבות לעניין העמדת מבנה	90

נספח ב'12 – הצעת מחיר	91

נספח ב'13 – פירוט המסמכים להגשה	93

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים	94

נספח ג'2 להסכם – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	117

נספח ג'3 להסכם – אישור קיום ביטוחים	121

חלק א' – נוהל המכרז ותנאיו

מבוא

  - משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן: המשרד או המזמין), פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן: השירותים או העבודות ומבצע השירותים יקרא במסמכי המכרז הספק) וזאת בהיקף ובגבולות אחריות ובהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה.

  - בהתאם להחלטות ממשלה מספר 716, 717 ו- 1279 בכוונת משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לבצע פרויקטים בתחומי המדע והחלל, ביניהם הקמת מצפי כוכבים אחד לחברה הבדואית ואחד לחברה הדרוזית.

המשרד מעוניין לבחור בשני ספקים שונים שיפעילו 2 מצפי כוכבים, אחד בישובים הדרוזים בגליל ובכרמל וברמת הגולן בהתאם להחלטות ממשלה 716 ו717, ואחד בישובים הבדואים בהתאם להחלטת ממשלה 1279.

  - למשלוח שאלות הבהרה בעניין המכרז יש לפעול על פי הכללים המפורטים בסעיף ‎11 להלן עד לתאריך יום ד', ה־30/11/2022 בשעה 15:00.

  - התקשרות וחתימת הסכם עם הזוכה במכרז מותנים בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית. לא תבוצע כל פעילות למתן שירותים לפני חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה במשרד.

  - בכל מקום במכרז זה, בו ננקטה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהיפך.

הגדרות

  - החלטת ממשלה 716 –  תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזים והצ'רקסים בגליל ובכרמל לשנים 2021 עד 2023.

  - החלטת ממשלה 717 – תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזים ברמת הגולן לשנים 2021 עד 2023.

  - החלטת ממשלה 1279 – תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 – 2026 ותיקון החלטות ממשלה.

  - היחידה המזמינה או המזמין –  סוכנות החלל הישראלית  במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - השירותים נשואי המכרז – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית, כלל השירותים – כמפורט במסמכי המכרז ובעיקר בנספח א'1 – מפרט השירותים.

  - שנת לימודים – נמשכת כ-10 חודשים החל מה-1 לספטמבר ועד ל-20 ליוני.

  - תואר אקדמי – תואר/תעודה שהוענק/ה ע"י מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים/תעודות מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל ממוסד אשר ברשותו אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או תואר שהוענק ע"י השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג;

  - תכניות חינוכיות בתחומי המדע והטכנולוגיה –  פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה הנערכת באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה בהיקף כולל של 30 שעות פעילות לכל הפחות.

תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהיה לכ-4 וחצי שנים מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות (להלן: תקופת ההתקשרות) ובהתאם לחלוקה שלהלן:

    - תקופת ההקמה של מצפה הכוכבים:  עד 06/2024 (עד כשנה וחצי ממועד החתימה על ההסכם) על הספק לסיים את ההקמה של מצפה הכוכבים על כל דרישות המבנה ודרישות הפעילות החינוכית המפורטות בהרחבה בנספח א'1 – מפרט השירותים.

    - תקופת הפעילות החינוכית של מצפה הכוכבים: לאחר קבלת אישור מהמשרד על סיום תקופת ההקמה של מצפה הכוכבים, החל מ-09/2024 יחל הספק בתקופת הפעילות החינוכית של מצפה הכוכבים שתהיה עד ל-06/2027 שבסיומן תסתיים תקופת ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז זה.

    - קיצור תקופת הקמת מצפה הכוכבים - במידה והספק יסיים את הקמת המצפה בזמן קצר מזה שנקבע בסעיף ‎3.1.1 לעיל, יהא הספק רשאי להתחיל בהפעלת המצפה קודם למועד שנקבע בסעיף ‎3.1.2 לעיל, ובלבד שקיבל על כך אישור בכתב ומראש מאת נציג המשרד. באופן מהותי, הדבר יאפשר לספק למלא את מחויבותיו במסגרת הפעלת המצפה כנדרש בסעיף ‎2 לנספח א'1 במשך תקופה ארוכה יותר שתחל מרגע קבלת האישור להתחיל בפעילות, ועד לתחילת שנת הפעילות העוקבת, בחודש ספטמבר של השנה העוקבת.

  - תחילת אספקת השירותים תהיה רק לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות על ידי הספק ועל ידי מורשה החתימה של המשרד. הספק ייערך למתן השירותים מיד לאחר החתימה על ההסכם.

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם עם הספק במידה ולא עמד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן או ביצע את השירותים באופן שאינו לשביעות רצון המשרד או שלא בהתאם לדרישות והוראות המשרד.

תיאור הפרויקט והיקפו

  - כחלק ממטרות פעילות סוכנות החלל הישראלית, פועלת הסוכנות להגברת המודעות והסקרנות של צעירים בפרט, והציבור הרחב בכלל, לתחומי החלל והאסטרונומיה ולתרומתם לקידום החברה במגוון תחומים ולחשיפה לפעילות החלל האזרחית בישראל. לצורך כך, מקיימת סוכנות החלל פעילות חשיפה והנגשה של תחום החלל והאסטרונומיה לקהל הרחב לאורך שנת הפעילות, וכן תומכת בפעילותם של מצפי כוכבים ציבוריים המקיימים פעילות שוטפת, מכשירים כוח אדם לעיסוק בחינוך לתחומים אלה ולמקצועות ה-STEM, ומהווים מרכזים של ידע ופעילות שוטפת.

  - לצורך קידום תחומים אלה בקרב הציבור דובר הערבית, ובקרב אוכלוסיות ואזורים גיאוגרפיים בהם אין נגישות לפעילות מסוג זה, מעוניין המשרד, באמצעות סוכנות החלל הישראלית, להקים שני מצפי כוכבים ברשויות ערביות. הקמת המצפים תיעשה בהתאם לתשתית הקיימת במקום, ובהתאם למיקום גיאוגרפי ולאוכלוסיות הרלוונטיות. לשם בחירת המקום המתאים להקמת המצפים, מבקשת סוכנות החלל הישראלית לפרסם מכרז.

  - בנספח א'1 – מפרט השירותים במכרז זה יובאו כלל הדרישות מהזוכה ביתר פירוט, והפרטים שבמפרט השירותים הם המחייבים את הספק שיזכה בביצוע השירותים.

תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז כל גוף שעומד במועד הגשת ההצעה בכל התנאים כמפורט להלן:

  - תנאי סף מנהליים:

    - המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי בישראל ו/או עוסק מורשה.

    - מצפה הכוכבים ימוקם באחת מרשויות החלטות הממשלה (716, 717 ו-1279).

    - המצפה ימוקם במרחק של 20 ק"מ או יותר (מרחק אווירי) מכל אחד ממצפי הכוכבים הנתמכים כיום על ידי המשרד, הפועלים בשפה הערבית שלהלן:

              - מרכז החלל הדרוזי ע"ש אילן רמון ז"ל – העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות - ירכא.

              - מצפה אלקואסמי - עמותת חסידי חוסני אלקואסמי – באקה אל גרביה.

              - מרכז חלל טייבה – טייבה.

    - יובהר כי המרחק בין מצפי הכוכבים ייבדק באמצעות כלי המדידה של באתר המפות הממשלתי.

    - המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כשהם תקפים.

    - ערבות הצעה: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך של 43,750 ₪ (ארבעים ושלושה אלף שבע מאות חמישים ש"ח) על-פי הנוסח האמור בנספח ב'2. ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז.

הצעה שתכלול ערבות אשר אינה עומדת בדרישה של סכום הערבות, תוקף או נוסח תואם עלולה להיפסל על הסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

    - אין מניעה, לפי כל דין או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו במכרז ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המשרד, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

המשרד רשאי לפסול מציעים שיעלה לגביהם חשש לניגוד עניינים כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - תנאי סף מקצועיים:

    - למציע

      - המציע או קבלן משנה מטעמו היינו בעל ניסיון מעשי מוכח בהפעלת לפחות שמונה תכניות חינוכיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כהגדרתן בסעיף ‎2.9 לעיל, בחמש השנים 2018-2022.

      - המציע או קבלן משנה מטעמו הינו בעל ניסיון מעשי מוכח של שלוש שנים לפחות בהפעלת אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים, במהלך חמש השנים 2018-2022.

לעניין סעיף זה, "אירוע תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים" – האירוע כלל בתוכו את הרכיבים שלהלן:

        - התקיימו לפחות 5 אירועים בשנה.

        - היקף המשתתפים באירועים עמד על לפחות 1,000 משתתפים בשנה.

מציע, המציג את ניסיונו של קבלן משנה מטעמו לעניין סעיף זה, יצרף להצעתו התחייבות בכתב מטעם קבלן המשנה כמפורט בסעיף ‎6.16 להלן.

    - התחייבות לעניין המבנה ועמידה בדרישות ביטחון

המציע יתחייב –

      - לעמוד בכל הדרישות לעניין המבנה המפורטות בסעיף ‎4 לנספח א'1 - מפרט השירותים שישמש לצורך אספקת השירותים לפי מכרז זה ובכלל זה  בדרישות לעניין מיגון מבנה לזמן חירום.

      - לעמוד בכל דרישות הביטחון הנדרשות על ידי החוק במסגרת מתן השירותים לפי מכרז זה.

    - למנהל מצפה כוכבים מוצע

      - על מנהל מצפה הכוכבים המוצע לעמוד באחת או יותר מהדרישות הבאות:

        - בעל ניסיון מעשי מוכח בניהול תכניות חינוכיות בתחומי מדע וטכנולוגיה, כהגדרתן בסעיף ‎2.9 לעיל, של לפחות שלוש שנים, במהלך חמש השנים – 2018 - 2022.

או -

        - בעל ניסיון מעשי מוכח כמנהל מוסד או ארגון שעיקר עיסוקו חינוך מדעי טכנולוגי של לפחות שלוש שנים, במהלך חמש השנים -  2018 -2022.

      - על מנהל מצפה הכוכבים המוצע להיות בעל תואר אקדמי.

      - על מנהל מצפה הכוכבים המוצע להיות דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם, וכן דובר עברית ברמה טובה.

המציע רשאי להציע מטעמו מנהל מצפה כוכבים שניסיונו נצבר בתקופת היותו שכיר תחת גוף אחר, קבלן משנה או עצמאי והוא לא נדרש להיות עובד המציע בעת הגשת ההצעה.

מובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף על המציע להציג בהצעתו מנהל מצפה כוכבים בלבד, אולם לצורך אספקת השירותים יידרש להעסיק בנוסף גם מנהל מדעי וגם מנהל פדגוגי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי מציע המציג בהצעתו  מנהל מדעי ו/או מנהל פדגוגי העומדים בדרישות המינימום המפורטות בסעיף ‎7.11.2 ו-‎7.11.3, לפי העניין, לנספח א'1 - מפרט השירותים יקבל על כך יתרון בשלב הערכת האיכות כמפורט באמת מידה ‎9.6.3 להלן.

מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

כל מציע ימלא ויחתום על ידי בעל סמכות לחייב את המציע, ויגיש למשרד עותק של הצעתו שיכלול את המסמכים והמידע שלהלן:

  - חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף ‎7 להלן.

  - טופס כתב הצעה, המצורף כחלק ב' למסמכי המכרז כשהוא חתום על-ידי נושא משרה המוסמך לחייב את המציע ומאושר על ידי עו"ד כנדרש.

  - ההסכם המצורף למסמכי המכרז (חלק ג') לאחר שהמציע ישלים בו את פרטיו, ויחתום על ההסכם והנספחים המצורפים לו במקומות המיועדים לחתימתו (יש לחתום גם בראשי תיבות וחותמת בשולי כל עמוד).

  - כל מסמכי המכרז. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

  - העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע), לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎5.1.1 לעיל.

  - אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ) יש לצרף אישור מהרשם הרלוונטי בדבר ניהול תקין לשנת 2022 או בדבר הגשת מסמכים, לפי העניין.

  - אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

  - אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף, להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎5.1.5 לעיל.

  - ערבות בנקאית (נספח ב'2), לעמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎5.1.6 לעיל.

  - הצהרות בדבר עמידה בהוראות חוק שיוויון זכויות חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'7 ).

  - תצהיר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד (נספח ב'8).

  - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'9).

  - הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'10).

  - התחייבות להעמדת מבנה חתומה ע"י עו"ד (נספח ב'11)

  - פירוט ניסיון המציע - נספח ב'3: לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎5.2.1 לעיל על המציע לפרט על אודות ניסיונו בביצוע השירותים הנדרשים, תוך ציון היקף הפעילות ומאפייניה, שם הלקוח, שם איש הקשר ומספר הטלפון שלו כמפורט בחוברת ההצעה. הפרטים יסופקו בהתאם לנדרש בנספח ב'3 למסמכי המכרז. הניסיון יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון.

  - התחייבות מצד קבלן המשנה - נספח ב'4: לצורך הוכחת עמידתו של קבלן המשנה בתנאי בסף המפורט בסעיף ‎5.2.1 לעיל על קבלן המשנה מטעם המציע לצרף נספח התחייבות בנוסח המצורף למכרז. יובהר כי נספח זה נדרש רק עבור מציע המציג במסגרת מכרז זה ניסיון מצד קבלן המשנה.

  - פירוט ניסיון מנהל מצפה - נספח ב'5: לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎5.2.3 לעיל על המציע לפרט על אודות ניסיונו של מנהל המצפה המיועד מטעמו, תוך ציון היקף הפעילויות ומאפייניהן, שם הלקוח, שם איש הקשר ומספר הטלפון שלו כמפורט בחוברת ההצעה. הפרטים יסופקו בהתאם לנדרש בנספח ב'5 למסמכי המכרז. הניסיון יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון.

  - מסמכים נוספים עבור מנהל המצפה: על המציע לצרף בסופו של נספח ב'5 קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו המקצועי של מנהל המצפה המוצע. במידה והמציע מציג מנהל מצפה שאינו מועסק אצלו בעת הגשת ההצעה, יש לצרף הסכם העסקה מותנה.

  - מסמך מפורט המתאר את שיטת העבודה המוצעת לפיה מתכנן המציע לבצע את השירותים נשואי המכרז. המסמך יתייחס לכל התחומים המרכיבים את ביצועו הכולל של הפרויקט. המסמך יוגש בצמוד ליתר מסמכי ההצעה, בעותק אחד קשיח שיצורף לכל אחד מעותקי ההצעה הקשיחים וכן עותק אלקטרוני – ב-WORD/PDF בלבד. תכנית העבודה שתוגש תנוקד במסגרת בחינת האיכות בשלב הראיונות.

  - נספח הצעת המחיר חתום (נספח ב'12). מובהר כי הצעת המחיר תמולא ותחתם ע"י מורשה החתימה מטעם המציע ותצורף במעטפה סגורה ונפרדת.

  - נספח ב'13 למסמכי המכרז – יצורף מסומן ע"י המציע ברובריקות המתאימות, לפי האישורים והנספחים אותם צירף המציע להצעתו.

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, על פי האמור בסעיף ‎13 להלן.

  - המשרד רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לועדת המכרזים הסמכות להורות על השלמת מסמכים חסרים ו/או לדרוש המצאת מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבנה ותכולת ההצעה ואופן הגשתה

  - ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כחלק ב'. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

  - הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

  - ההצעה תוגש ב-2 עותקים קשיחים (מודפסים) ועותק אחד דיגיטלי (בפורמט pdf או docx על גבי החסן נייד cd או dok). אחד מן העותקים ייקרא "עותק המקור". עותק המקור יהיה כרוך או ערוך בקלסר ויכיל את מסמכי המכרז החתומים במקור. העותק שאינו עותק המקור יהיה ערוך כך שניתן יהיה לסרוק אותו בקלות על מנת להעבירו למציעים אחרים ככל שהדבר יידרש.

  - העותקים יוכנסו לתוך מעטפה אטומה עליה יצוין: "משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, מכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית" בלבד, ללא שם המציע או פרטים מזהים כלשהם.

  - למען הסר ספק יודגש, כי הנוסח המחייב של ההצעה יהיה זה המופיע בעותק המקור.

  - מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. לעניין סעיף זה, "מציע" – לרבות בעל השליטה במציע או הנשלט על ידו או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט בו.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף מושחר בפורמט דיגיטלי (במקרה של הצגת הצעה זוכה לעיון מציעים אחרים, המשרד לא ישחיר בעצמו פרטים בהצעה. מציע המעוניין בחיסיון פרטים נדרש לצרף עותק מושחר).

  - המציע יכניס את המעטפה לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד, רחוב קלרמון גנו 3 ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש עד ליום ה', ה־2022/12/15 בשעה 12:00 (להלן ולעיל: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

  - על המציע לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד פתיחת התיבה לא תתקבל.

  - המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלט, להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

  - מובהר בזה כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות.

בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת מצוקת חניה בסביבת המשרד וישנן הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה – מומלץ להגיש את ההצעות זמן מספיק מראש, כדי שלא לאחר בהגשתן עקב עיכובים ותקלות שונות.

  - כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט בפתיח למסמכי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שניתנו או שיינתנו על ידי המזמין, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

  - בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז.

  - המזמין לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המזמין רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמזמין, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

הצעת מחיר,  תמורה ותנאי תשלום

  - הצעת מחיר:

    - על המציע לנקוב במחיר הכולל המבוקש על ידו עבור הרכיבים הבאים:

      - התאמת המבנה למצפה כוכבים;

      - תשלום שנתי קבוע עבור הפעילות השוטפת של מצפה הכוכבים לשנת לימודים אחת;

מובהר כי ברכיב זה יש לכלול את כל העלויות הקבועות של הספק כולל כח אדם קבוע ועלויות תפעול וכן רכיב תקורה וכל כיוצא בזה.

עוד יובהר כי הסכום המצויין עבור הפעילות השוטפת של מצפה הכוכבים תועבר לידי הספק בכל שנת לימודים.

הכל, בהתאמה לדרישות המפורטות במסמכי המכרז בצורה איכותית ומלאה.

    - המציע ימלא את הצעת המחיר במלואה. השוואת ההצעות תיבחן לפי הנוסחה המפורטת בנספח ב'12.

    - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לפסול הצעה שלא תעמוד בדרישות הנ"ל.

    - המחירים שיוצעו יהיו סופיים, נקובים בש"ח, ויהוו תמורה מלאה עבור כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הספק לצורך התאמת מבנה מצפה הכוכבים ולצורך הפעילות השוטפת  כנדרש לפי מכרז זה, לפי חוק כולל כל ההוצאות הנלוות וכולל התייקרויות.

    - תשומת לב המציעים להודעת רשות המיסים מיום 11 בינואר 2018 בדבר שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים אותה ניתן לקרוא בקישור הבא:

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/income-tax-represent-info-2018-01-19/he/IncomeTax_IncomeTaxRepresentInfo_meyatzgim_180118_1_acc.pdf

      - על המציע הסבור כי הוא אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכוח מכרז זה, לפנות אל רשות המיסים לקבלת אישורה על כך ולצרף את האישור כאמור להצעתו, האישור יצורף בסופו של נספח ב'1.

      - על מציע אשר פנה אל רשות המסים, אך טרם קיבל אישור כאמור, לצרף להצעתו העתק הפניה שנערכה על ידי המציע אל רשות המסים וכן אישור של עו"ד או רואה חשבון חיצוני, בעל ידע וניסיון בתחום, כי המציע אינו מחויב במע"מ באספקת השירותים מכח המכרז, העתק הפניה והאישור מעו"ד או רואה החשבון כאמור יצורפו בסופו של נספח ב'1.

      - יודגש כי ככל שהמציע יצהיר כאמור, כי הוא אינו מחויב במע"מ בגין אספקת שירותים מכוח המכרז, המשרד לא ישלם תוספת מע"מ בגין אספקת שירותים מכוח המכרז, גם אם רשות המיסים תקבע בדיעבד כי המציע כן מחויב במע"מ, ועל המציע לקחת זאת בחשבון במסגרת הצעתו.

  - תנאי התשלום

    - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח פעילות ומסמכים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית.

    - התשלום יבוצע עפ"י השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם להצעה שאושרה.

    - העברת תשלום בגין ביצוע הפרויקט תבוצע בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן:

      - עבור תקופת ההקמה של מצפה הכוכבים:

התשלום עבור שלב ההקמה של המצפה תועבר לידי הספק ב-3 שלבים:

        - שלב היערכות –לאחר אישרור תכניות עבודה כולל אישור מבנה המצפה המוצע, הצגת האישורים הדרושים המעידים על היתכנות הפעלת המצפה במקום וביצוע ההתאמות הנדרשות בהיבטים של בינוי ו/או כל הסדרה אחרת הנדרשת יועבר לספק 5% מהסכום שציין בהצעת המחיר לעניין התאמת המקום למצפה כוכבים.

יובהר כי במידה והמבנה המוצע לא יאושר על ידי המשרד, המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק הזוכה ולהתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל אחד מהמגזרים.

        - שלב הקמת/התאמת המבנה –לאחר קבלת כלל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע עבודות בינוי/שיפוץ והתחלת העבודות בשטח להקמה/התאמת המבנה יועבר לספק 15% מהסכום שציין בהצעת המחיר לעניין התאמת המקום למצפה הכוכבים.

        - שלב גמר השיפוץ/הבנייה -  בגמר השיפוץ/הבנייה ולאחר קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים להתחלת הפעילות החינוכית ורכישת הציוד הדרוש לקיום הפעילות במבנה יועבר לספק 80% מהסכום שציין בהצעת המחיר לעניין התאמת המקום למצפה הכוכבים.

        - לעניין סעיפים א-ג לעיל, מובהר כי ככל וההתקשרות עם הספק תופסק לפני תום תקופת ההתקשרות המלאה כהגדרתה לעיל, הספק יידרש להחזיר למשרד את החלק היחסי של התשלום שבוצע מכח סעיף זה, מובהר כי החזרת תהחלק היחסי הינה תנאי הכרחי להעברת התשלום האחרון המגיע לספק מהמשרד, ככל שהספק לא יחזיר את החלק אשר הוא חייב למשרד המשרד יהיה רשאי לקזז סכום זה מהתשלום המגיע לספק עבור פרויקט זה ו/או עבור כל פרויקט אחר של הספק עם המשרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי עמידה בדרישה זו המשרד יהיה רשאי לחלוט את ערבות הביצוע שהגיש הספק למשרד.

      - עבור תקופת הפעילות החינוכית של מצפה הכוכבים:

שלב הפעלת מצפה הכוכבים - בכל שנת התקשרות החל מ-09/2024, וכנגד עמידה בתכנית הפעילות החינוכית אותה הגיש הספק יועבר לספק תשלום שוטף להפעלת הפעילות השוטפת במצפה הכוכבים.

יובהר כי בכל שנת לימודים יציג הספק את תכנית הפעילות החינוכית במצפה הכוכבים לאותה שנת הלימודים אשר תאושר מול נציג המשרד.  התכנית דוגש בהתאם לאמור בסעיף ‎4.3.2 להלן.

    - התמורה שלעיל תהיה סופית ומוחלטת ולא תגדל מכל סיבה כלשהי.

במהלך תקופת ההתקשרות יתכן ויידרשו על ידי המשרד שינויים בהיקפי השירותים השונים ובתעדוף ביניהם. שינויים אלו ייקבעו זמן מספיק מראש ויתואמו בין המשרד לנציגי הספק. בכל מקרה לא יהיה בשינויים אלו בכדי להצדיק תוספת עלות וחריגה ממסגרת התקציב אשר תיקבע לפרויקט, אלא שינוי פנימי בלבד.

    - אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 1.4.3 ועל-פי קבלת חשבונית ואישור מטעם המשרד שהשירות המפורט אכן בוצע.

    - ביצוע התשלומים יהיה בהתאם למפורט בהסכם המצורף למכרז זה (חלק ג').

    - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

    - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

בחירת ההצעה הזוכה

מובהר כי הליך בחירת ההצעה הזוכה, לרבות בדיקת עמידה בתנאי הסף ומדדי האיכות יתבצע ביחס לכל מצפה כוכבים בנפרד.

  - ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של המשרד (להלן: "ועדת המכרזים").

  - תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשלושה שלבים:

    - שלב א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

    - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני האיכות.

    - שלב ג': חישוב ציוני המחיר.

    - שלב ד': חישוב הציון הכולל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות.

  - אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, יהיו על פי אמות המידה והמשקולות המפורטים להלן:

    - בגין איכות – 60%.

    - בגין מחיר – 40%.

  - לצורך בדיקת ציוני האיכות ימנה המשרד צוות בדיקה אשר רשאי, בין היתר, לבקר במקומות להם סיפק או מספק המציע שירותים, לברר ולבחון את איכות השירותים בכל דרך שימצא לנכון. צוות הבדיקה של המשרד יתן ציונים לכל הצעה כמפורט בסעיף ‎9.6 להלן. המשרד רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, אצל כל המציעים או חלקם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת ההנמקה.

  - שלב א': עמידה בתנאי הסף

    - בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף שנקבעו בסעיף ‎5 לעיל. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף – תיפסל.

    - בנוסף לתנאי הסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות למציע בדיקות ביטחוניות וכלכליות, כפי שימצא לנכון. אי-עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת המשרד, עלולה לפסול את המציע.

  - שלב ב': בדיקת איכות ההצעות (60%)

מציע שעמד בכל תנאי הסף, יעבור לשלב בדיקת האיכות, המורכבת מהפרמטרים שלהלן:

| הגורם הנבחן | פרמטר איכות | ניקוד מקסימלי |
| --- | --- | --- |
| המציע | ניסיון המציע ראה סעיף ‎9.6.1 להלן. | 15 |
| מנהל המצפה | ניסיון מנהל המצפה ראה סעיף ‎9.6.2 להלן. | 15 |
| צוות המצפה | ניסיון מנהל מדעי ומנהל פדגוגי ראה סעיף ‎9.6.3 להלן. | 10 |
| תכנית עבודה | תכנית עבודה מוצעת ראה סעיף ‎9.6.4 להלן. | 20 |
| תכנית עסקית | תכנית עסקית מוצעת ראה סעיף ‎9.6.5 להלן. | 20 |
| מיקום המבנה | מדד חברתי – כלכלי אשכול ראה סעיף ‎9.6.6 להלן. | 5 |
| ראיון | ראיון והתרשמות כללית ראה סעיף ‎9.6.7 להלן. | 15 |
| סה"כ ניקוד איכות |  | 100 |

    - ניסיון המציע (15 נק'):

      - ייבחן ניסיונו של המציע בביצוע הפעילות כנדרש בסעיף ‎5.2.1.1 לעיל במהלך עשר השנים האחרונות (2013-2022). על כל תכנית חינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה, מעבר לנדרש בתנאי הסף (שמונה תכניות) יקבל המציע 3 נקודות עד ל-9 נקודות.

      - ייבחן ניסיונו של המציע בסעיף ‎5.2.1.2 לעיל במהלך עשר השנים האחרונות (2013-2022). על כל שנת ניסיון בהפעלת אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים  מעבר לנדרש בתנאי הסף (נדרשות 3 שנים בתנאי הסף), יקבל המציע 2 נקודות עד ל-6 נקודות (עבור סך הכל 6 שנות ניסיון).

מובהר כי לצורך קבלת הניקוד באמת מידה זו, רשאי המציע להציג ניסיון של קבלן משנה, ככל שהציג קבלן משנה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף ‎5.2.1 לעיל.

    - ניסיון מנהל המצפה (15 נק'):

ייבחן ניסיונו של מנהל המצפה המוצע בביצוע הפעילות כנדרש בסעיף ‎5.2.3.1 לעיל במהלך עשר השנים האחרונות. על כל שנת ניסיון, מעבר לנדרש בתנאי הסף (שלוש שנים לפחות) יקבל המציע 5 נקודות.

הניקוד המקסימאלי בסעיף זה הוא 15 נקודות (עבור 3 שנות ניסיון נוספות ובסה"כ 6 שנות ניסיון כולל הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף).

    - ניסיון המנהל המדעי והמנהל הפדגוגי (10 נק'):

      - ייבחן ניסיונו של המנהל המדעי בביצוע הפעילות כנדרש בסעיף ‎7.11.2.1.א.I או בסעיף ‎7.11.2.1.א.II לנספח א'1 - מפרט השירותים, לפי העניין, בהפעלת תכניות חינוכיות בתחום החלל והאסטרונומיה או אספקת שירותים בתחום החלל והאסטרונומיה במהלך עשר השנים האחרונות (2013-2022). על כל שנת ניסיון, מעבר לנדרש בתנאי המכרז (שלוש שנים לפחות או שש שנים לפי העניין) יקבל המציע 1 נקודות עד ל-5 נקודות

      - ייבחו ניסינו של המנהל הפדגוגי בביצוע הפעילות כנדרש בסעיף ‎7.11.3.1.א.I או בסעיף ‎7.11.3.1.א.II לנספח א'1 - מפרט השירותים, לפי העניין, באספקת השירותים, בפיתוח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה  במהלך עשרים השנים האחרונות (2003-2022). על כל ניסיון, מעבר לנדרש בתנאי המכרז (שלוש שנים לפחות או שש שנים לפחות) יקבל המציע 1 נקודות עד ל-5 נקודות.

    - תכנית עבודה מוצעת לשנה הראשונה  (20 נק'):

המציע נדרש להצעתו תכנית עבודה מפורטת של תכנית העבודה שאותם מתחייב המציע ליישם במסגרת הפעלת מצפה הכוכבים אם ייזכה במכרז, ובהתאם להנחיות המשרד שיינתנו. תכנית העבודה תכלול פירוט לגבי טיב הפעילויות שיתקיימו במצפה (חוגים, פעילות חקר, הכשרות מדריכים, תצפיות לקהל רחב וכדומה), וכן התייחסות להיקף הקהל בפעילויות השונות, הצעה לתכנית אירועים שנתית לקהל רחב, הצעה לקיום שיתופי פעולה עם גופים וגורמים אחרים הפועלים בתחום, ובכלל זה מצפי כוכבים ציבוריים, מוזיאוני מדע, מוסדות חינוך, קהילות מקצועיות, עמותות וקרנות הפועלות בתחום החינוך המדעי ובתחום החלל בפרט ועוד.  תכנית העבודה המוצעת תיבדק על ידי ועדת המשנה מטען המזמין על פי הפרמטרים הבאים:

| פרמטר | משקל |
| --- | --- |
| היקף הפעילות המוצעת– התרשמות מתכני התכנית המוצעת הכולל: - מספר החוגים שיועברו; - היקף שעות ההדרכה שיועברו למודרכים; - מספר המדריכים שיקחו חלק בהכשרות; - פירוט תכנית אירועים שנתית לקהל רחב (לפחות אירוע אחד בחודש) שיכללו תצפית כוכבים ותוכן נלווה כמו הרצאה או סדנא; - פירוט אופן העברת התכנים; - שיטות הלמידה וכו'. | 50% |
| איכות הפעילות המוצעת – התרשמות מאיכות תחומי עיסוק מעבר לאסטרונומיה כגון: עיסוק בחלל, טכנולוגיות חלל, חלל ישראלי, טיב הפעילות – פעילות חקר מתקדמת, שת"פ עם גורמים מקצועיים ותעשיות ושת"פ בינ"ל). | 30% |
| התרשמות מאיכות תכנית הכשרה והליווי של צוות מצפה הכוכבים – מספר אנשי הצוות שאותם מעוניין המציע להעסיק במצפה הכוכבים, נסיון אנשי הצוות, תיאור תהליכי הכנת צוות המצפה ופיתוח הצוות. | 20% |
| סה"כ | 100% |

יובהר כי יתר תכניות העבודה לשנים העוקבות עליהן להיות ברמת התכנית המוצעת לעיל.

    - תכנית עסקית מוצעת (20 נק'):

| פרמטר | משקל |
| --- | --- |
| מודל הפעלת המצפה – רקע, הצגת טיב והיקף הפעילויות ותמחור תואם, מאפייני קהלי היעד, מספר המשתתפים המתוכנן ומקורות תקציב זמינים וכו'. יובהר כי מודל הפעלת המצפה יפורט עבור כל שנת הפעילות במסגרת מכרז זה (כלומר תכנית עבור 4 שנות פעילות המצפה). | 50% |
| תכנית תקציבית – הצגת התכנית התקציבית להקמה ולהפעלת המצפה הכוללת התייחסות למקורות תקציביים ולמרכיבי השקעה והוצאה (מקורות ושימושים). יובהר כי מודל הפעלת המצפה יפורט עבור כל שנת הפעילות במסגרת מכרז זה (כלומר תכנית עבור 4 שנות הקמה ופעילות המצפה). | 20% |
| אסטרטגיה שיווקית – הצגת אסטרטגיה השיווקית של המציע לפרסום ולהוצאה לפועל של הפעילויות שיתקיימו במצפה הכוכבים. הכולל את הערוצים שבהם יפרסם המציע את הפעילות, שיתופי הפעולה, צפי התפתחות וצמיחה וכו'. | 30% |
| סה"כ | 100% |

    - רמת האשכול החברתי-כלכלי של הרשות המקומית בה יפעל מצפה הכוכבים (5 נק')

תיבחן רמת המעמד החברתי-כלכלי (רמת אשכול) של הרשות המקומית בו יופעל מצפה הכוכבים, הניקוד יינתן באופן הבא:

      - רשות מקומית השייכת לאשכול 1 או 2 – 10 נקודות.

      - רשות מקומית השייכות לאשכול 3 – 8 נקודות.

      - רשות מקומית השייכת לאשכול 4 – 6 נקודות.

      - רשות מקומית השייכת לאשכול 5 – 4 נקודות.

      - רשות מקומית השייכת לאשכול 6 – 2 נקודות.

יובהר כי רמת האשכול החברתי-כלכלי יבחנו בהתאם לאשכול הכללי של הרשות בתחומה יוקם המצפה בהתאם לאיפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית - כלכלית של האוכלסייה 2017 המפורסם באתר הלמ"ס.

    - ראיון (15 נק'):

      - ייערך ראיון למציע וכן למנהל המצפה המוצע מטעם המציע.

      - נוכחות נציג המציע ומנהל המצפה המוצע היא חובה ואי הגעתם עלולה להביא לפסילת ההצעה או להפחתת ניקוד משמעותית.

      - המציע רשאי לצרף לראיון עוד אדם בעל תפקיד נוסף: מנהל פדגוגי או מנהל מדעי מוצע למצפה הכוכבים.

      - מועד הראיון יתואם עם המציע, אך על המציעים להביא בחשבון כי ייתכן והראיון יזומן בהתראה קצרה.

      - בראיון יבחנו המציע ומנהל המצפה בנושאים הבאים:

        - הבנה של השירותים הנדרשים במכרז זה (כלומר: מה נדרש להעמיד לטובת הקמת מצפה הכוכבים (תשתיות ציוד וכו'), איזה תכנים המציע מעוניין להעביר במצפה הכוכבים – 40%;

        - ניסיון והיכרות עם פעילות משרדי הממשלה ועבודה עם המגזר הציבורי – 10%;

        - ניסיון והיכרות עם תהליכי הקמה של תשתית פיזית ציבורית – 10%;

        - היכרות עם תחום החינוך המדעי טכנולוגי,והחלל בפרט – 10%;

        - פרזנטציה במסגרת הראיון בה יציג את תוכנית העבודה (כולל לוחות זמנים להקמת המצפה ועלויות, ושרטוט אדרריכלי של המצפה הכולל קנה מידה בהתאם לדרישות המכרז – 30%;

    - רק הצעות בעלות ציון איכות של 60 נק' לפחות יעברו לשלב הבא. עם זאת, במקרה שלא התקבלו לפחות 2 הצעות שעוברות את סף האיכות הנ"ל, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר לשלב הבא גם הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ-60 נק'.

  - שלב ג': חישוב ציון המחיר (40%)

    - עבור הצעות שעמדו בסף האיכות – כהגדרתו לעיל בסעיף ‎9.6.8 – יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת.

    - המציע ינקוב במחירים המבוקשים על ידו עבור רכיבי התשלום הנדרשים להצעת המחיר בהתאם למפורט בנספח ב'12. הסכום המחושב ל"ציון המחיר" יהיה לפי הנוסחה המפורטת בנספח ב'12.

    - ציון המחיר יתקבל על-ידי נרמול של הצעות המחיר, דהיינו על-ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב- 100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 (מקסימאלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ-100 להצעות האחרות.

    - החישוב יבוצע בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

P = עלות הבסיס להשוואה בין ההצעותעלות להשוואה של ההצעה הנבדקת ×100

  - שלב ד': חישוב הציון הכולל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

    - דירוג ההצעות ייעשה בנפרד עבור ההצעות להקמת מצפה כוכבים עבור המגזר הבדואי, ועבור ההצעות להקמת מצפה כוכבים עבור המגזר הדרוזי, כמפורט בסעיף ‎1.2 למכרז.

    - הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎9.6) וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף ‎9.7 לעיל), עבור כל אחת מההצעות בנפרד, בהתאם לנוסחת החישוב להלן:

מחיר ציון ×0.40 + איכות ציון ×0.60=כולל ציון

המציע שיקבל את ציון הכולל הגבוה ביותר עבור כל אחד מהמגזרים, בנפרד, ידורג ראשון. המציע שיקבל את הציון השני הגבוה ביותר ידורג שני, וכן הלאה.

יובהר כי במידה ו-2 המציעים אשר קיבלו את הניקוד הכי גבוה נמצאים במרחק אווירי של 20 ק"מ אחד מהשני, הצעתו של המציע שקיבל את הניקוד הגבוה מבין ה-2 תבחר כהצעה הזוכה והמציע השלישי (במידה ולא נמצא במרחק של 20 ק"מ מהזוכה) יוכרז כזוכה להפעלת המצפה השני.

    - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר הבחירה תיעשה על פי שיקול ועדת המכרזים.

    - ועדת המכרזים רשאית לדרג מציעים נוספים, מלבד בחירת הזוכים, ולקבוע כי במקרה שאחד (או יותר) מהזוכים לא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר מאיזו סיבה שהיא עם המשרד, יבוא במקומו המציע הבא בדירוג המציעים. הצעות המציעים לא יפקעו ויהיו תקפות למשך 180 יום מיום הודעת הזכייה, וזאת למקרה שהזוכה/הזוכים לא יעמוד/דו בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג/ו מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו/ם או לא ימלא/ו אחר ההסכם שיחתם עם המשרד, מכל סיבה שהיא וההסכם יבוטל.

    - על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצעו המחירים הנמוכים ביותר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הנמקה, בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע כך שהמציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו למשרד, הכול לפי שיקול דעת המשרד. כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה. במיוחד אין המשרד מתחייב לקבל הצעה כלשהי אם על-ידי קבלתה הוא עלול לחרוג מהסכום המאושר בתקציב המשרד או מהאומדן שעשה (ככל שיעשה אומדן שכזה).

דיון עם המשתתפים, תיקון הצעות וקיום משא ומתן

  - ההצעות תבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות יקבלו את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב של הנתונים בהצעתם. עם זאת ועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים לדרוש השלמות ו/או לקבל הבהרות מהמציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  - ועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים, לפי שיקול דעתם, לבקש מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות עם חלק מהמציעים בלבד), לתקן את הצעותיהם, אם נמצא כי נפלו בהן פגמים טכניים, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים.

  - לאחר קביעת הזוכה, רשאי המשרד לנהל משא ומתן עמו במטרה לשפר או לתקן את הצעתו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו, להציע שינויים או שיפורים ביחס להצעתו או ההסכם, אשר להערכתו יוזילו את השירותים ויובילו להפחתת המחיר הנדרש על ידו. חברי ועדת המכרזים או המשרד אינם חייבים לבחון או לדון בהצעה כאמור, וכן רשאים הם לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את הסכמתם בכל תנאי שיראה להם.

הבהרות שינויים ותיקון פגמים

הליך פניית המציעים בשאלות הבהרה הנוגעות למכרז ואופן קבלת המענה מהמשרד הם כדלהלן:

  - על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות למשרד ולפרט על כך בכתב מבעוד מועד.

  - שאלות הבהרה יש להפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני: MIZPIM@most.gov.il : (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המשרד).

  - הפניה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

  - פנייה ובה פירוט כאמור תתקבל עד לתאריך יום ד', ה־30/11/2022 בשעה 15:00,

  - מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

  - פרוטוקול מענה לשאלות שיגיעו עד המועד הנ"ל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. הפרוטוקול יחייב את הספקים וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד.

  - באחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות/מסמך ההבהרות ולצרפו להצעתם כשהוא חתום בתחתית כל דף.

  - כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  - למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הפרשנות שיקבע המשרד תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המשרד. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המשרד.

  - המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהמשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא. הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד, בדרך ובתנאים שיקבע.

גילוי מידע

  - ועדת המכרזים או מי שהיא תורה עליו, רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסולה. זכה המציע, ולאחר מכן התברר למשרד כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי המשרד לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

  - ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

  - ועדת המכרזים והמשרד שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שוועדת המכרזים והמשרד יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

  - המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למשרד.

  - ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - מציע המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז ונימוק למניעת החשיפה, וכן לצרף עותק דיגיטלי נוסף מושחר (אי צירוף עותק משחר יגרום להצגת ההצעה המלאה, במקרה של מימוש זכות העיון ע"י מציע אחר). כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של המכרז – אשר יומצאו לשאר המציעים לפי בקשה אף מבלי שתשלח למציע הודעה.

  - מציע אשר מבקש חיסיון לפרטים בהצעתו הוא יהיה מנוע מלדרוש עיון בפרטים אלו בהצעה הזוכה.

  - בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת הוועדה.

זכויות המשרד

  - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/או בהסכם. ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון

  - המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי המחירים המוצעים ולגבי יתר התנאים.

  - ככל שאף אחת מההצעות לא תשביע את רצון המזמין מבחינת מחיר ההצעה, רשאי המזמין לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל החברות שעברו את כל התנאים המקדימים של המכרז בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים ובלבד שמדובר בהצעה המיטיבה עם עורך המכרז ביחס להצעה המקורית. ככל שלא יממש מציע זכות זו תיבחן הצעתו בהתאם למתכונת שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז.

  - מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, יילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

  - המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.

התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז

  - עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב כחלק ג', בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה.

  - לתשומת לב המציעים הזוכים: על המציעים הזוכים לחתום על הסכם ההתקשרות לרבות המצאת אישור ביטוח בנוסח אישור הביטוח האחיד חתום על ידי חברת הביטוח וערבות ביצוע תקינים וחתומים כדין תוך 21 מיום שנמסר להם ההסכם לחתימה.

  - לא חתמו המציעים הזוכים על הסכם ההתקשרות כולל המצאת המסמכים כאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתם.

  - במסגרת זו ימציא הספק אישור שהוא רשום בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המציע הזוכה ימציא ערבות ביצוע לפקודת המשרד על-פי המפורט בהסכם הרצ"ב כחלק ג'.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

בברכה,

חמוטל זוזוט צדקה

יו"ר ועדת מכרזים

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

| תאריך |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח א'1 – מפרט השירותים

- דרישות תשתית פיזית וציוד למצפה הכוכבים

על הספק שיזכה במכרז זה להעמיד תשתית פיזית וציוד למצפה הכוכבים כמפורט בסעיף זה:

  - חדר טלסקופ הכולל כיפה מסתובבת 360 מעלות או פתרון קירוי אחר המתאים לצורך כך, וטלסקופ קבוע בקוטר 12 אינץ' לפחות

  - 3 טלסקופיים ניידים, בקוטר 5 אינץ' לפחות.

  - אודיטוריום (חדר הרצאות) עם 150 מקומות לכל הפחות הכולל ציוד הגברה ותאורה.

  - שני חדרי פעילות  (כיתות) לשימוש בפעילות חינוכית, חוגים, סדנאות, הרצאות וכד'.

  - רחבה המתאימה לשמש לתצפית שמים, ובכלל זה סביבה בה ניתן לבצע החשכה של תאורת חוץ ותאורת רחוב לצורך קיום התצפיות במקום.

  - תפאורה בנושא חלל – חיפוי מלא וקבוע של קירות המבנה בעיצוב גראפי בתחום החלל או פתרון תפאורה אחר (טראסים עם שמשוניות מתוחות/קוליסות/מסכי לד/מסכי טאצ'/אחר), בשטח קירות כולל של 80 מ"ר.

  - חלל להפעלת פלנטריום מתנפח או קבוע – חלל ייעודי בעל הממדים המתאימים להפעלת פלנטריום עבור 30 משתתפים.

  - פלנטריום דיגיטלי איכותי.

  - יובהר כי הספק רשאי יהיה להעמיד מבנה טלסקופ מוכן (מבנה יביל, כמו קרוואן) אשר נמצא באותו המבנה בו נמצאים חדרי הפעילות והאולם, או במרחק במרחק הליכה של עד 5 דקות מהמבנה.

עוד יובהר כי לפחות 75% מהפעילות המתקיימת במצפה תהיה פעילות חינוכית הנוגעות לנושאים המצויינים במכרז זה.

  - דרישות בטיחות מהמבנה

    - במקרה שהמבנה המוצג על ידי הספק אינו בבעלות הרשות המקומית, על הספק להציג אישור בטיחות ביחס למבנה, חתום על ידי אחד מאלה:

        - מהנדס בטיחות הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה או במדור בטיחות כללית;

        - ממונה בטיחות בעבודה המוסמך על-ידי משרד הכלכלה עם וותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת ההסמכה וביצע לפחות 50 בדיקות בטיחות במסגרות ציבוריות;

        - עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך עם וותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת הסמכה וביצע לפחות 50 בדיקות בטיחות במסגרות ציבוריות.

    - במקרה שמבנה המוצג על ידי הספק הינו בבעלות הרשות המקומית,  על המציע להציג  אישור מאת מהנדס העיר ברשות המקומית כי המבנה המיועד לאספקת השירותים נשוא המכרז מתאים לייעודו ועומד בכל דרישות הבטיחות.

  - מסמך המצביע על זכויות הספק במבנה המוצע

על הספק לצרף מסמכים המעידים על זכויותיו במבנה המוצג על ידו על פי המפורט להלן:

    - אם המבנה הוא בבעלותו של הספק, הספק יציג העתק מתאים למקור מרשם המקרקעין, המעיד, כי המבנה הוא בבעלותו (ואם באישור לא מצוינת כתובתו של המבנה, יצרף הספק בנוסף תצהיר המציע מאומת על ידי עורך דין כדין) או, לחלופין, כי קיים בידיו מסמך, המעיד על זכות חכירה לטווח של חמש שנים לפחות ממועד תחילת הספקת השירותים מאת הגורם הרלוונטי.

    - אם המבנה אינו בבעלותו של הספק, על הספק להציג חוזה שכירות של המבנה לתקופה שלא תפחת מחמש שנים ממועד תחילת הספקת השירותים, או מסמך בדבר התחייבות בלתי חוזרת מצד המשכיר להשכרתו של המבנה לתקופה, שלא תפחת מחמש שנים ממועד תחילת הספקת השירותים, או מסמך, המגדיר את מהות זכויותיו של הספק במבנה, לתקופה, שלא תפחת מחמש שנים ממועד תחילת הספקת השירותים. כל מסמך שיוצג על ידי הספק והמעיד על זכויותיו במבנה יהיה בר-מימוש תוך 30 (שלושים) יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. ההחלטה, האם המסמך הינו "בר מימוש תוך 30 (שלושים) יום ממועד קבלת הודעה על הזכייה" הינה במסגרת שיקול-דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המשרד.

  - דרישות נוספות:

    - הספק יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים לצורך הפעלת מצפה הכוכבים והוא אשר יישא באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת המבנה שישמש לצורך הפעלת מצפה הכוכבים, לרבות ניקיון ואחזקה שוטפת, אבטחה, אינסטלציה, קירור וחימום, מנהלה, הנהלת חשבונות, הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, שכר דירה, מסים וכל תשלום אחר, הכרוך באספקת השירותים.

    - על הספק לפעול לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.

- דרישות פעילות ספציפיות ממצפה הכוכבים

  - על הספק שיזכה במכרז זה יהיה לבצע את הפעילויות החינוכיות הבאות לצורך הפעלת מצפה כוכבים ופעילות בתחום החלל והאסטרונומיה:

    - חוגים - סדרת מפגשים המיועדת לקבוצה קבועה של 15 - 30 משתתפים, לצעירים בגילאי כיתות א'-יב', הנערכים באופן רגיל אחת לשבוע למשך שעתיים בממוצע, וכוללת 12 מפגשים במהלך השנה לכל הפחות. המצפה יקיים לפחות 6 חוגים בשנה.

    - הכשרות צוות - במהלך ההכשרה המקצועית נלמדים תכנים עיוניים ומעשיים בתחום האסטרונומיה ומטרתה המרכזית והמובהקת היא הכשרת המשתתפים לביצוע תצפיות מודרכות לקהל הרחב. המצפה יקיים לפחות 3 הכשרות בשנה, בהיקף כולל של 48 שעות, ולמספר כולל של 18 משתתפים. הכשרות מקצועיות יענו על הדרישות הבאות:

      - כל הכשרה תורכב מסדרת מפגשים המיועדת לקבוצה קבועה של 8 משתתפים לכל הפחות בגילאי 21 ומעלה.

      - המפגשים ייערכו לכל הפחות אחת לשבועיים.

      - סך השעות שיועבר בכל המפגשים במסגרת תכנית הכשרה אחת, לא יפחת מ-6 שעות.

    - עבודות חקר - הינה פעילות מחקר הנעשית על ידי 1-4 תלמידים מבתי הספר היסודיים או חטיבות הביניים במסגרת פעילות בית ספרית המאושרת על ידי משרד החינוך, המלווה והמודרכת על ידי מצפה הכוכבים, ומבוצעת בחלקה לפחות במצפה הכוכבים עצמו. עבודת החקר לא תתקיים במסגרת פעילות אחרת המתקיימת במצפה הכוכבים (כגון חוגים). המצפה ילווה לפחות 10 עבודות חקר בשנה.

    - אירועים לקהל רחב - מפגשים הכוללים תצפית אסטרונומית בליווי פעילות הנגשה נוספת, כגון הרצאה, פעילות בפלנטריום, תחרות וכדומה. המפגשים יתקיימו למשך שעה לכל הפחות, ומיועדים להעשרה ולחשיפה של צעירים והקהל הרחב לתחום האסטרונומיה. המצפה יקיים לפחות 12 אירועים לקהל הרחב בשנה, ובפרט יקיים פעילות בשבוע החלל הישראלי, בשבוע החלל העולמי, ובאירועי ליל יורי.

- דרישות ממצפה הכוכבים בתום תקופת ההתקשרות לטובת עמידה במבחני התמיכה

בסיום תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה על הספק להעמיד מצפה כוכבים אשר עומד בדרישות סעיף זה לכל הפחות.

בכל מקרה ומעבר לכל האמור בסעיפים ‎1 ו- ‎2 לעיל, לעניין דרישות פעילות ותשתית מצפה הכוכבים, מובהר שעל הספק לעמוד בתנאי המינימום של מבחני התמיכה למצפי כוכבים ציבוריים שלהלן. יודגש כי ככל והמציע אינו רשות מקומית או "מוסד ציבור" כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985 (כגון עמותה, חברה לתועלת הציבור (חל"צ) או הקדש), יהיה עליו להעביר את פעילות המצפה למסגרת המתאימה לצורך עמידה בתנאי הסף למבחני התמיכה המוזכרים לעיל לפחות שנתיים מתום ההתקשרות במסגרת מכרז זה, ובכל אופן – במידה שתאפשר לו לעמוד בתנאי הסף למבחני התמיכה.

עוד יובהר כי ככל ויתבצע שינוי בדרישות מבחני התמיכה, המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דרישות השירותים המפורטות להלן ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, הכבדה בלתי סבירה על הספק, ובכפוף לשיקולים תקציביים להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו, להוראות התכ"ם, ולאישור ועדת המכרזים המשרדית.

מצפה הכוכבים לא ייתמך במסגרת מבחני התמיכה של המשרד במצפים ציבוריים במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה.

  - דרישות פעילות מצפה הכוכבים לעמידה בדרישות התמיכה ממבין התמיכה:

    - מצפה הכוכבים העסיק במהלך שנת ההערכה צוות מקצועי הכולל:

        - מנהל מצפה כוכבים;

        - 2 מדריכים לפחות או מדריך אחד בהיקף של 40 שעות חודשיות בממוצע;

במקרה של חילופי כח אדם במצפה הכוכבים תוכל הוועדה, לפי שיקול דעתה, לבחון את היקף ההעסקה או את היקף מתן השירותים בתקופה של 9 חודשים מתוך שנת ההערכה;

    - מצפה הכוכבים פעל בתחום הנתמך לפי מבחנים אלה במשך שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה;

    - מצפה הכוכבים אינו חלק ממוסד להשכלה גבוהה;

לענין זה, "מוסד להשכלה גבוהה"  - מוסד שהוא אחד מאלה:

        - מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958 (להלן- חוק המועצה להשכלה גבוהה);

        - מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

        - מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

    - מצפה הכוכבים עומד בדרישות הנוהל ובדרישות מבחנים אלה, מקיים את הוראות החוק הרלבנטיות לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר על שקיפות בהתנהלותו באופן ההולם את מטרותיו הציבוריות;

    - מצפה הכוכבים פועל ביעילות ובתקורה מינימלית שמאפשרת את פעולתו התקינה והראויה, לרבות בהתאם לנוהל ולהנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הוצאות הנהלה וכלליות;

    - מצפה הכוכבים הגיש בקשה כנדרש במבחנים אלה ולפי הוראות הנוהל, תוך העברת כל המידע הנדרש לטיפול בבקשתו כשהוא מלא ותקין לשביעות רצון המשרד עד למועד בו נדרש לעשות כן;

    - מצפה הכוכבים מעמיד עצמו לביקורת המשרד להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה;

לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה לפעילות הנתמכת או מתוקצבת על ידי המשרד או משרד ממשלתי אחר או שהממשלה משתתפת במימונה בכל דרך אחרת.

- תפקידי הספק בביצוע העבודה

  - כללי

הספק יספק למשרד מענה כולל לכל התכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד.

הספק יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, לרבות אלו המתוארים בסעיף בנספח זה.

הספק מחויב לתת את מלוא השרות המוגדר במכרז זה מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

כל שינוי בשיטת העבודה המוצגת במסמכי המכרז דורש אישור בכתב מנציג המשרד.

  - ניירת ומסמכים

הספק הזוכה במכרז זה מנוע מלהשתמש בלוגו שלו על גבי ניירת הנוגעת למכרז זה. מבנה כותרת המסמכים תהיה במתכונת הבאה:

הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית הפרויקט מבוצע על ידי ______________________ הפרויקט מבוצע עבור סוכנות החלל הישראלית, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

  - בניית תכנית עבודה לשנת הלימודים

    - בשנת הלימודים הראשונה יגיש הספק תכנית עבודה שנתית לא יאוחר מה-1 לאוגוסט. זאת, לאחר תיאום וסיכום עם נציג המשרד. תכנית העבודה תכלול, בין היתר, את מספר החוגים שיועברו במצפה, היקף שעות ההדרכה שיועברו למודרכים במצפה, מספר המדריכים שיקחו חלק בהכשרות,  פירוט תכנית אירועים שנתית לקהל הרחב, שיטות הלמידה רשימת יעדיו של הספק וכו'. כמו כן, תכלול התכנית גאנט עבודה מפורט שיכלול תאריכים מדויקים לביצוע הרכיבים השונים בתכנית העבודה, ובכלל זה הן פעילות חינוכית, והן היערכות אדמינסטרטיבית לתכנון והקמת מצפה הכוכבים, קבלת אישורים והיתרים, ביצוע עבודות בנייה ו/או שיפוץ בשטח וכו'.

    - בכל שנת לימודים נוספת, יגיש הספק תכנית עבודה שנתית לא יאוחר מה-1 ליוני. התכנית תכלול פעילות עדכנית בכל שנת לימודים אשר תועבר לאישור המשרד.

- שלבים ולוחות זמנים למתן השירותים

  - הספק שייבחר יידרש להתחיל בהתארגנות למתן השירותים מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז בהתאם לשלבים המצויינים להלן:

    - שלב ההקמה של מצפה הכוכבים:

      - שלב היערכות –  היערכות להקמת התשתית הפיזית הנדרשת לפעילות המצפה – מיד עם החתימה על הסכם התקשרות - על הספק הנבחר לפעול לאישרור תכניות עבודה כולל אישור מבנה המצפה המוצע, הצגת האישורים הדרושים המעידים על היתכנות הפעלת המצפה במקום וביצוע ההתאמות הנדרשות בהיבטים של בינוי ו/או כל הסדרה אחרת הנדרשת.

      - שלב הקמת/התאמת המבנה – בתוך 9 חודשים (270 ימים) מיום החתימה על ההסכם - קבלת כלל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע עבודות בינוי/שיפוץ והתחלת העבודות בשטח להקמה/התאמת המבנה.

      - שלב  גמר השיפוץ/הבנייה - שלב סיום הקמת המצפה על כל פרטיו וכמפורט בסעיף ‎1 לעיל - בתוך שנה וחצי (550 ימים) ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז, יעמיד הספק את התשתית הפיזית למצפה הכוכבים באופן מלא, כולל כלל האישורים וההיתרים הדרושים להתחלת הפעילות החינוכית במבנה, ורכישת הציוד הדרוש לקיום הפעילות במצפה.

יובהר כי בסיומו של שלב זה על הספק להתחיל בביצוע ההכשרות לצוות ההדרכה.

    - שלב הפעלת מצפה הכוכבים - הפעלת פעילות חינוכית בכל שנת התקשרות החל מ-09/2024, וכנגד עמידה בתכנית הפעילות החינוכית אותה הגיש הספק.

יובהר כי בכל שנת לימודים יציג הספק את תכנית הפעילות החינוכית במצפה הכוכבים לאותה שנת הלימודים אשר תאושר מול נציג המשרד.  התכנית תוגש בהתאם לאמור בסעיף ‎4.3.2 לעיל.

  - על אף האמור בסעיף זה, במקרים חריגים, בכפוף לאישור ועדת המכרזים, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההיערכות בתקופה נוספת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. כל חריגה מתקופת ההתארגנות והתאמת המבנה שנקבעה במכרז, תובא לאישור ועדת המכרזים המשרדית ותקבל את אישורה תחילה להארכת התקופה.

- סיום השירותים

  - על הספק לתייק ולשמור במקום בטוח את כל הבקשות, השאלונים המלאים אשר התקבלו, הדוחות וכל חומר שיקבל בנוגע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

  - על הספק להעביר בסיום כל שנת התקשרות דוחות מלאים ביחס לאותה שנת פעילות.

  - בסיום ביצוע העבודות, או בתום ההתקשרות, יעביר הספק לרשות המשרד או לכל גורם אחר שיונחה על ידי המשרד להעביר לו את כל המידע שנצבר על ידו.

- כח האדם של הספק והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

  - לשם הפעלת הפרויקט יפעל הספק ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

  - על הספק להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרויקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

  - במידה ובמהלך ההתקשרות תתברר אי-התאמה של אחד מעובדי הספק הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הספק יהיה להחליף עובד זה, בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

  - הספק יודיע למשרד מראש על החלפתו של כל עובד מהעובדים שיפורטו בסעיף ‎7.11 על מנת שהמשרד יוכל לבדוק כי העובד החדש עומד בכל דרישות המכרז המפורטות בסעיפים כמובא לעיל ולהלן.

  - הספק יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הספק ועובדיו ובין המשרד אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והספק מצהיר בזה כי לא תהיינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

  - כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו תהיינה על ידי הספק ועל חשבונו – כמפורט בסעיף ‎11 לנוסח ההסכם (חלק ג').

  - הספק מתחייב ליידע את כל עובדיו כי הם אינם מועסקים על ידי המשרד וכי אין מתקיימים בינם למשרד "יחסי עובד מעביד", כאמור לעיל (לצורך כך יקבל נוסח מתאים מחשבוּת המשרד, או יכין אותו בעצמו עפ"י הנחיותיה,וימסור לעובדיו, קודם תחילת העסקתם על-ידו בפרויקט). כן מתחייב הספק לצרף מידע והבהרה כאמור לכל חוזה העסקה שלו עם עובדיו בפרויקט.

  - מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הספק בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהספק לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לענין המבנה לשמירת נתונים (לרבות כספות, תוכנות אבטחת מידע, יצירת גיבויים מאובטחים), המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.

  - הספק ידאג בשנה הראשונה להתקשרות להכשיר ולהדריך את המדריכים המועסקים על-ידו המיועדיםלהפעלת הפרוייקט, ההדרכות יהיו בנושאיאסטרונומיה ואסטרונומיה תצפיתית, טכנולוגיות חלל, תכנית החלל הישראלית, וכן תכלול הכשרה מעשית לשימוש בציוד תצפית ובפרט לביצוע תצפיות לקהל בטלסקופים. ההכשרותעיערכו  בתיאום עם נציגי המשרד, לשם שמירת רמתם המקצועית.

  - כח אדם לביצוע הפרויקט:

על הספק להעסיק כח-אדם לביצוע הפעילות הנ"ל, ולכל הפחות עובדים בעלי הכשרה וכישורים בתחומים הבאים:

    - מנהל מצפה כוכבים

      - דרישות ניסיון:

כמפורט בסעיף ‎5.2.3.1 למכרז.

      - דרישות השכלה:

כמפורט בסעיף ‎5.2.3.2 למכרז.

      - דרישות התפקיד:

        - מנהל מצפה הכוכבים יהיה אחראי על בניית תכנית העבודה של להקמת המצפה ופעילותיו.

        - מנהל מצפה הכוכבים יבנה את תכנית העבודה להקמת המצפה ופעילותו.

        - מנהל מצפה הכוכבים יבנה תכנית עבודה שנתית.

        - מנהל מצפה הכוכבים יפעל להקמת התשתית הפיזית.

        - מנהל מצפה הכוכבים יגבש צוות מקצועי להפעלת המצפה, וכל היבט אחר של הוצאה לפועל של פעילות שוטפת במסגרת מצפה הכוכבים.

    - מנהל מדעי

      - דרישות ניסיון והשכלה:

        - על המנהל המדעי לעמוד באחת או יותר מהדרישות הבאות:

          - בעל תעודת הוראה וניסיון של לפחות שלוש שנים, במהלך חמש השנים האחרונות למועד אספקת השירותים, בהפעלת תכניות חינוכיות כהגדרתן בסעיף ‎2.9 למכרז זה, בתחום החלל והאסטרונומיה.

או -

          - בעל ניסיון מקצועי של לפחות שש שנים, במהלך עשר השנים האחרונות למועד אספקת השירותים, בתחום החלל והאסטרונומיה.

        - תואר שני בתחום החלל והאסטרונומיה.

      - דרישות התפקיד:

        - המנהל המדעי יספק ליווי מקצועי ומחקרי למצפה, ילווה כגורם מקצועי את הפעילות החינוכית ואת הכשרת הצוותים.

        - המנהל המדעי ילווה פעילות חקר שתתבצע במצפה.

        - המנהל המדעי יקדם שת"פ עם גורמי מקצוע נוספים בקרב עולם התעשייה והמחקר ועוד.

      - דרישות נוספות:

על המנהל המדעי להיות דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם.

    - מנהל פדגוגי

      - דרישות ניסיון והשכלה:

        - על המנהל הפדגוגי לעמוד באחת או יותר מהדרישות הבאות:

          - בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד אספקת השירותים, בפיתוח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה.

או -

          - בעל ניסיון של לפחות שש שנים, במהלך עשר השנים האחרונות למועד אספקת השירותים, בפיתוח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה.

        - בעל תואר אקדמי בתחומי ה- STEM או בהוראת המדעים.

      - דרישות התפקיד:

        - המנהל הפדגוגי יהיה אחראי לפיתוח התוכן לפעילות המצפה, לאשור פעילות חינוכית שתבוצע במצפה על ידי אנשי הדרכה ותוכן שונים.

        - המנהל הפדגוגי יסייע בכתיבת תכניות עבודה שנתיות ובהכשרת צוות המצפה.

      - דרישות נוספות:

על המנהל הפדגוגי להיות דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם.

    - מדריכים:

לטובת הפעלת מצפה הכוכבים ולעמידה במבחני התמיכה על הספק להעמיד לפחות 2 מדריכים בכל שנת פעילות במסגרת המכרז. יובהר כי הספק יכול להעמיד מדריך אחד רק במידה והמדריך יועסק במצפה הכוכבים בהיקף של 40 שעות חודשיות בממוצע.

      - דרישות ניסיון:

המדריכים יהיו בעלי ניסיון מתאים להפעלת חוגים בתחומי המדעים והטכנולוגיה, או להעברת תצפיות שמים ותצפיות בטלסקופים.

      - דרישות השכלה:

המדריכים יהיו בעלי תואר ראשון בתחומי המדעים/הנדסה/טכנולוגיה או סטונדטים לתארים אלה החל מהשנה השניה ללימודיהם.

      - דרישות נוספות:

על המדריכים להיות דוברי השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם.

חלק ב' – חוברת ההצעה

חוברת הצעה

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |  |
| --- | --- | --- |

| חתימת המציע |  |  |
| --- | --- | --- |

נספח ב'1 – טופס הגשת ההצעה

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

הנדון: הצעה למכרז פומבי מס' 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית

| שם המציע: |  |
| --- | --- |
| מספר ת"ז / ח.פ: |  |

| סוג התארגנות (חברה, עמותה, ע.מ): |  | תאריך התארגנות: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת המציע: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רחוב: |  | עיר: |  | מיקוד: |  |

| שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת"ז שלהם: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | ת"ז | שם | ת"ז |

| מנכ"ל |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | כתובת דוא"ל |  |

| איש הקשר לצורך המכרז |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם |  | טל' נייד |  |
| טלפון |  | כתובת דוא"ל |  |

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שאני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

- אני והמציע קראנו בעיון את מסמכי המכרז והבנו את תכנם.

- אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.

- אני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

- מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

- אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי או כלפי המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

- אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

- אני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה פיסיקאלי (כגון, אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ו/או עבירה על פקודת הבטיחות בעבודה ו/או לא מתנהלת נגד המציע חקירה ו/או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם מי מהעבירות המפורטות לעיל, והכול - זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981; במידה והמציע הוא תאגיד - נדרש כי העדר הרשעה כאמור תתקיים גם לגבי בעלי השליטה שלו ונושאי המשרה בו. אני מסכים שההצהרה תחשב כהרשאה למשרד לפנות למשטרת ישראל ו/או למשרד המשפטים לקבלת אישור לנכונותה.

- המציע מצהיר, כי אינו חברת כוח אדם – כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

- המציע עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ובשכר המינימום לעובדים.

- המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה (באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל), לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו - והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים).

כמו כן יפרט המציע כל קשר בין בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

על המציע לפרט את כל הקשרים האמורים לעיל:

| א. |  |
| --- | --- |
| ב. |  |
| ג. |  |
| ד. |  |
| ה. |  |

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וכן הנימוק למניעת החשיפה:

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, סעיף ‎13. מציע שיציין פרטים כחסויים יהיה מנוע מלעיין בפרטים אלו בהצעה הזוכה. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפניי, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן אני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת |

נספח ב'2 – כתב ערבות הצעה – דוגמה בלבד

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מספר הטלפון __________________

מספר הפקס ___________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 43,750 ₪ (במילים: ארבעים ושלושה אלף שבע מאות חמישים ש"ח) אשר תדרשו מאת: ___________________ (יש לציין את שם המציע) _____________________ (יש לציין את מספר הרישום של התאגיד) (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית.

אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד יום ד', ה־15/3/2023.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק/חברת הביטוח | מספר הבנק ומספר הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק |  |

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ב'3 – ניסיון המציע

- כללי

אני הח"מ ____________________, תעודת זהות ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה – במסגרת מכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית.

אני מצהיר, כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנחיות

  - המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות.

  - טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

  - על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו שצורפו על ידו.

  - מובהר כי תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון ובלבד שהניסיון שיוצג בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן נאמר אחרת באמת המידה.

  - בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף וניקודו באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד, לפי העניין.

- נסיון המציע

  - המציע או קבלן משנה מטעמו עומד בתנאי הסף לניסיון כמפורט בסעיף ‎5.2.1 למכרז.

  - להלן נסיונו של המציע או קבלן המשנה מטעמו בהפעלת לפחות שמונה תכניות חינוכיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כהגדרתן בסעיף ‎2.9 לעיל, בחמש השנים 2018-2022 (כנדרש בסעיף ‎5.2.1.1 לתנאי הסף ובסעיף ‎9.6.1.1 להערכת ההצעה):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו קורס בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילויות חינוכיות חוץ בית ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות הועברה לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (לפחות 30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ניתן להוסיף טבלאות, ככל הנדרש, כל זמן שכל הטבלאות כוללת את הנוסח דלעיל.

  - להלן נסיונו של המציע הפעלת אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים, במהלך חמש השנים 2018-2022 (כנדרש בסעיף ‎5.2.1.2 לתנאי הסף ובסעיף ‎9.6.1.2 להערכת ההצעה):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | האירוע היה בתחום אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את האירוע | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| מספר האירועים שהתקיימו בשנה: (לפחות 5 אירועים בשנה) |  |  |  | __________ אירועים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| היקף המשתתפים באירועים: (לפחות 1000 משתתפים בשנה) |  |  |  | ________ משתתפים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| פירוט האירוע: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | האירוע היה בתחום אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את האירוע | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| מספר האירועים שהתקיימו בשנה: (לפחות 5 אירועים בשנה) |  |  |  | __________ אירועים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| היקף המשתתפים באירועים: (לפחות 1000 משתתפים בשנה) |  |  |  | ________ משתתפים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| פירוט האירוע: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | האירוע היה בתחום אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את האירוע | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| מספר האירועים שהתקיימו בשנה: (לפחות 5 אירועים בשנה) |  |  |  | __________ אירועים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| היקף המשתתפים באירועים: (לפחות 1000 משתתפים בשנה) |  |  |  | ________ משתתפים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| פירוט האירוע: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | האירוע היה בתחום אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את האירוע | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| מספר האירועים שהתקיימו בשנה: (לפחות 5 אירועים בשנה) |  |  |  | __________ אירועים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| היקף המשתתפים באירועים: (לפחות 1000 משתתפים בשנה) |  |  |  | ________ משתתפים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| פירוט האירוע: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | האירוע היה בתחום אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את האירוע | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| מספר האירועים שהתקיימו בשנה: (לפחות 5 אירועים בשנה) |  |  |  | __________ אירועים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| היקף המשתתפים באירועים: (לפחות 1000 משתתפים בשנה) |  |  |  | ________ משתתפים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| פירוט האירוע: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת הפעלת הפרויקט (חודש) | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום הפעלת הפרויקט (חודש) | האירוע היה בתחום אירועי תרבות ופנאי או אירועים חינוכיים (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל המציע את האירוע | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| מספר האירועים שהתקיימו בשנה: (לפחות 5 אירועים בשנה) |  |  |  | __________ אירועים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| היקף המשתתפים באירועים: (לפחות 1000 משתתפים בשנה) |  |  |  | ________ משתתפים בשנה |  |  |  |  |  |  |
| פירוט האירוע: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ניתן להוסיף טבלאות, ככל הנדרש, כל זמן שכל הטבלאות כוללת את הנוסח דלעיל.

  - להלן רמת האשכול החברתי-כללי של הרשות המקומית בה יפעל מצפה הכוכבים (סעיף ‎9.6.6 להערכת האיכות):

הרשות המקומית שייכת לאשכול: ______________ .

יובהר כי רמת האשכול החברתי-כלכלי יבחנו בהתאם לאשכול הכללי של הרשות בתחומה יוקם המצפה בהתאם לאיפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית - כלכלית של האוכלסייה 2017 המפורסם באתר הלמ"ס.

- פרטי קבלן המשנה (יש למלא במקרה בו המציע מציג קבלן משנה לפי סעיף  ‎5.2.1 למכרז)

  - שם קבלן המשנה (חברה, קבלן, שם העסק וכיו"ב): ___________________________.

  - מס' חברה / שותפות (כפי שרשום אצל רשם החברות ו/או השותפויות): ______________.

  - מס' עוסק מורשה / מלכ"ר (כפי שרשום אצל שלטונות מע"מ): ____________________.

  - כתובת קבלן המשנה: _______________________________________________.

  - שמות הבעלים, השותפים ו/או מורשי החתימה (יש למחוק את המיותר):

| מספר | שם | מספר תעודת זהות | מעמד |
| --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

הערה: יש לצרף גם התחייבות בכתב של קבלן המשנה לפעול לצורך מתן שירותים לפי מכרז זה בשיתוף עם המציע בנוסח נספח ב'4 למכרז.

- חתימות

חתימת המציע

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח ב'4 – התחייבות קבלן משנה

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן: "קבלן המשנה") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז פומבי מספר 29/2022 – להקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן: "המכרז").

- קבלן המשנה מצהיר ומתחייב בזאת שהשירותים נשוא מכרז זה שיסופקו על ידו, הינם חלק בלתי נפרד מהצעת ___________________  (שם המציע) (להלן: "המציע") למכרז, וכי הוא עומד בדרישות המכרז, ביחד עם הצעת המציע, כיחידה אינטגראלית ותפעולית אחת.

- השירותים אותם קבלן המשנה מתעתד לבצע במידה והצעת המציע תזכה במכרז הינם כדלהלן: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- בין קבלן המשנה לבין המציע יש קשר חוזי מחייב בו התחייב לספק את השירותים נשוא מכרז זה כמפורט במכרז, לתקופה כמוגדר במכרז, והוא מכיר במציע כמציע במכרז זה.

- על מנת להסיר כל ספק, קבלן המשנה מתחייב לביצוע השירותים נשוא מכרז זה אותם קיבל על עצמו לבצע כקבלן משנה כאמור, וכן מצהיר בזאת כי קרא את כל הוראות המכרז, את דרישותיו ואת הסכם ההתקשרות, ואין בכל אלה כדי לגרוע מקיום התחייבויותיו כקבלן משנה. התחייבות זו תעמוד בתוקפה בכל עת, הן כלפי המציע והן כלפי עורך המכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ב'5 – ניסיון הצוות המוצע

- כללי

אני הח"מ ____________________, תעודת זהות ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה – במסגרת מכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית.

אני מצהיר, כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנחיות

- בסופו של נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה של הצוות המוצע, ומסמכים נוספים לגביהם, ככל שהם רלוונטיים להערכת ניסיונם, כישוריהם ומיומנויותיהם.

- מובהר בזה כי בדיקת עמידתום של הצוות המוצע בתנאי הסף וניקודו באמות המידה תערך על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד.

- טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

- תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון ובלבד שהניסיון שיוצג בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן נאמר אחרת באמת המידה.

- המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות.

- על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו שצורפו על ידו.

- פירוט לעניין מנהל מצפה הכוכבים המוצע

  - מנהל מצפה הכוכבים המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎5.2 למכרז.

  - שם מנהל הפרויקט המוצע: _________________ (שם משפחה קודם: _________________)

  - מספר תעודת זהות: _______________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - השכלה אקדמית (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה ותעודות המעידות על השכלה אקדמית (ולעניין תואר אקדמי, אם התואר לא נרכש בארץ – יצורף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר על-ידי המל"ג).

  - מנהל מצפה הכוכבים המוצע היינו (לסימון ב-X):

- דובר השפה הערבית כשפת אם.

- דובר השפה הערבית ברמת שפת אם.

- דובר השפה העברית ברמה טובה.

- נסיון מנהל מצפה הכוכבים המוצע

יובהר כי על מנהל מצפה הכוכבים המוצע לעמוד באחת או יותר מהדרישות המופיעות בסעיף ‎5.2.3.1 למכרז, ועל המציע למלא את הטבלאות בהתאם לניסיון מנהל מצפה הכוכבים.

  - להלן נסיונו של מנהל מצפה הכוכבים המוצע בניהול תכניות חינוכיות בתחומי מדע וטכנולוגיה, כהגדרתן בסעיף ‎2.9 לעיל, של לפחות שלוש שנים, במהלך חמש השנים – 2018 - 2022. (כנדרש בסעיף ‎5.2.3.1.א לתנאי הסף ובסעיף ‎9.6.1 להערכת האיכות):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש) | תאריך סיום ניהול הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל המצפה את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות בוצע באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש) | תאריך סיום ניהול הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל המצפה את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות בוצע באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש) | תאריך סיום ניהול הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל המצפה את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות בוצע באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש) | תאריך סיום ניהול הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל המצפה את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות בוצע באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש) | תאריך סיום ניהול הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל המצפה את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות בוצע באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (שנה) | תאריך תחילת ניהול הפרויקט (חודש) | תאריך סיום ניהול הפרויקט (שנה) |  | תאריך סיום ניהול הפרויקט (חודש) | תחום התכנית הינו בתחומי המדע והטכנולוגיה (יש לסמן X במקום הרלוונטי) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל המצפה את התכנית | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| במסגרת התכנית החינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה התקיימו הרכיבים שלהלן: |  |  |  | - פעילות חינוכית חוץ בית-ספרית בנושא מדע וטכנולוגיה - פעילות בוצע באופן רציף לקבוצת משתתפים קבועה |  |  |  |  |  |  |
| היקף שעות פעילות: (30 שעות פעילות לכל הפחות) |  |  |  | ________ שעות פעילות |  |  |  |  |  |  |
| פירוט התכנית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ניתן להוסיף טבלאות, ככל הנדרש, כל זמן שכל טבלה כוללת את כל הטבלה דלעיל.

  - להלן נסיונו של מנהל מצפה הכוכבים המוצע כמנהל מוסד או ארגון שעיקר עיסוקו חינוך מדעי טכנולוגי של לפחות שלוש שנים, במהלך חמש השנים -  2018 -2022. (כנדרש בסעיף ‎5.2.3.1.ב לתנאי הסף ובסעיף ‎9.6.2 להערכת האיכות):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (שנה) | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (חודש) | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (שנה) |  | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (חודש) | המוסד או הארגון שניהל עיקר עיסוקו חינוך מדעי וטכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל מצפה הכוכבים את המוסד או הארגון | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| פירוט על המוסד/ארגון אותו ניהל מנהל הכוכבים המוצע (כולל על עיסוקו): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (שנה) | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (חודש) | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (שנה) |  | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (חודש) | המוסד או הארגון שניהל עיקר עיסוקו חינוך מדעי וטכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל מצפה הכוכבים את המוסד או הארגון | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| פירוט על המוסד/ארגון אותו ניהל מנהל הכוכבים המוצע (כולל על עיסוקו): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (שנה) | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (חודש) | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (שנה) |  | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (חודש) | המוסד או הארגון שניהל עיקר עיסוקו חינוך מדעי וטכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל מצפה הכוכבים את המוסד או הארגון | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| פירוט על המוסד/ארגון אותו ניהל מנהל הכוכבים המוצע (כולל על עיסוקו): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (שנה) | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (חודש) | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (שנה) |  | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (חודש) | המוסד או הארגון שניהל עיקר עיסוקו חינוך מדעי וטכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל מצפה הכוכבים את המוסד או הארגון | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| פירוט על המוסד/ארגון אותו ניהל מנהל הכוכבים המוצע (כולל על עיסוקו): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (שנה) | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (חודש) | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (שנה) |  | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (חודש) | המוסד או הארגון שניהל עיקר עיסוקו חינוך מדעי וטכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל מצפה הכוכבים את המוסד או הארגון | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| פירוט על המוסד/ארגון אותו ניהל מנהל הכוכבים המוצע (כולל על עיסוקו): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (שנה) | תאריך תחילת ניהול המוסד / הארגון (חודש) | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (שנה) |  | תאריך סיום ניהול המוסד / הארגון (חודש) | המוסד או הארגון שניהל עיקר עיסוקו חינוך מדעי וטכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו ניהל מנהל מצפה הכוכבים את המוסד או הארגון | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - כן - לא |
| פירוט על המוסד/ארגון אותו ניהל מנהל הכוכבים המוצע (כולל על עיסוקו): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ניתן להוסיף טבלאות, ככל הנדרש, כל זמן שכל טבלה כוללת את כל הטבלה דלעיל.

- חתימת מנהל מצפה הכוכבים המוצע ואישור עורך דין

הצהרת מנהל מצפה הכוכבים המוצע

אני הח"מ __________, נושא תעודת זהות מספר __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

ידוע לי כי במסגרת הצעתו של המציע ___________________ (יש להשלים את שם המציע) במכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן – "המציע") אני מוצע לשמש בתפקיד מנהל מצפה הכוכבים.

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הניסיון לתפקיד מנהל מצפה הכוכבים כנדרש במכרז זה.

הנני מתחייב לשמש בתפקיד מנהל מצפה הכוכבים עבור המציע בהיקף הנדרש כמפורט במכרז זה, ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה.

| תאריך | שם מנהל מצפה הכוכבים המוצע | חתימת מנהל מצפה הכוכבים המוצע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- פירוט לעניין המנהל המדעי המוצע

  - המנהל המדעי המוצע עומד בדרישות המינימום לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף ‎7.11.2.1 למכרז.

  - שם המנהל המדעי המוצע: _________________ (שם משפחה קודם: _________________)

  - מספר תעודת זהות: _______________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - השכלה אקדמית ו/או תעודת הוראה (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- בעל תעודת הוראה

שם המוסד בו קיבל את תעודת ההוראה: _______________________________________

מועד קבלת התעודה: _______________________________________

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שני

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

  - המנהל המדעי המוצע היינו (לסימון ב-X):

- דובר השפה הערבית כשפת אם.

- דובר השפה הערבית ברמת שפת אם.

- דובר השפה העברית ברמה טובה.

יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה ותעודות המעידות על השכלה אקדמית (ולעניין תואר אקדמי, אם התואר לא נרכש בארץ – יצורף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר על-ידי המל"ג).

- נסיון המנהל המדעי המוצע

  - להלן נסיונו של המנהל המדעי המוצע בהפעלת תכניות חינוכיות בתחום החלל והאסטרונומיה או אספקת שירותים בתחום החלל והאסטרונומיה. (מעבר לנדרש בסעיף ‎7.11.2.1.א.II ובסעיף ‎9.6.3 להערכת האיכות):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| ניסיון המנהל המדעי ב: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - בתחום החלל והאסטרונומיה - אספקת שירותים בתחום החלל והאסטרונומיה |  |  |  |  |
| התכנית היא תכנית חינוכית: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט התכנית שהופעלה על ידי המנהל המדעי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| ניסיון המנהל המדעי ב: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - בתחום החלל והאסטרונומיה - אספקת שירותים בתחום החלל והאסטרונומיה |  |  |  |  |
| התכנית היא תכנית חינוכית: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט התכנית שהופעלה על ידי המנהל המדעי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| ניסיון המנהל המדעי ב: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - בתחום החלל והאסטרונומיה - אספקת שירותים בתחום החלל והאסטרונומיה |  |  |  |  |
| התכנית היא תכנית חינוכית: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט התכנית שהופעלה על ידי המנהל המדעי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך תחילת הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (שנה) | תאריך סיום הפעלת התכנית/ אספקת השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| ניסיון המנהל המדעי ב: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - בתחום החלל והאסטרונומיה - אספקת שירותים בתחום החלל והאסטרונומיה |  |  |  |  |
| התכנית היא תכנית חינוכית: (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט התכנית שהופעלה על ידי המנהל המדעי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ניתן להוסיף טבלאות, ככל הנדרש, כל זמן שכל טבלה כוללת את כל הטבלה דלעיל.

- חתימת המנהל המדעי המוצע ואישור עורך דין

הצהרת המנהל המדעי המוצע

אני הח"מ __________, נושא תעודת זהות מספר __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

ידוע לי כי במסגרת הצעתו של המציע ___________________ (יש להשלים את שם המציע) במכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן – "המציע") אני מוצע לשמש בתפקיד המנהל המדעי.

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הניסיון לתפקיד המנהל המדעי כנדרש במכרז זה.

הנני מתחייב לשמש בתפקיד המנהל המדעי עבור המציע בהיקף הנדרש כמפורט במכרז זה, ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה.

| תאריך | שם המנהל המדעי המוצע | חתימת המנהל המדעי המוצע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- פירוט לעניין המנהל הפדגוגי המוצע

  - המנהל הפדגוגי המוצע עומד בדרישות המינימום לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף  ‎7.11.3.1 למכרז.

  - שם המנהל הפדגוגי המוצע: _________________ (שם משפחה קודם: _________________)

  - מספר תעודת זהות: _______________

  - טלפון: _________________

  - טלפון נייד: _________________

  - דואר אלקטרוני: _________________

  - השכלה אקדמית  (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים):

- תואר אקדמי ראשון

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

- תואר אקדמי שני

תחום הלימודים: __________________________________________

שם המוסד האקדמי: _______________________________________

מועד קבלת התואר: _______________________________________

  - המנהל הפדגוגי המוצע היינו (לסימון ב-X):

- דובר השפה הערבית כשפת אם.

- דובר השפה הערבית ברמת שפת אם.

- דובר השפה העברית ברמה טובה.

יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה ותעודות המעידות על השכלה אקדמית (ולעניין תואר אקדמי, אם התואר לא נרכש בארץ – יצורף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר על-ידי המל"ג).

- נסיון המנהל הפדגוגי המוצע

  - להלן נסיונו של המנהל הפדגוגי המוצע בפיתוח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה. (מעבר לנדרש בסעיף ‎7.11.3.1.א ובסעיף ‎9.6.3 להערכת האיכות):

| 1 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| המנהל הפדגוגי פיתח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט פיתוח תוכן ותכניות לימודים שבוצעו על ידי המנהל הפדגוגי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| המנהל הפדגוגי פיתח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט פיתוח תוכן ותכניות לימודים שבוצעו על ידי המנהל הפדגוגי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| המנהל הפדגוגי פיתח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט פיתוח תוכן ותכניות לימודים שבוצעו על ידי המנהל הפדגוגי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | פרטי הלקוח |  |  |  | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך תחילת פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים (שנה) | תאריך סיום פיתוח התוכן ותכניות הלימודים השירותים (חודש) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הלקוח שעבורו הפעיל את התכנית או סיפק שירותים | איש הקשר | טלפון | טלפון סלולרי |  |  |  |  |
| המנהל הפדגוגי פיתח תוכן ותכניות לימודים בתחום המדע והטכנולוגיה (לסימון במקום הרלוונטי) |  |  |  | - כן - לא |  |  |  |  |
| פירוט פיתוח תוכן ותכניות לימודים שבוצעו על ידי המנהל הפדגוגי המוצע: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ניתן להוסיף טבלאות, ככל הנדרש, כל זמן שכל טבלה כוללת את כל הטבלה דלעיל.

- חתימת המנהל הפדגוגי המוצע ואישור עורך דין

הצהרת המנהל הפדגוגי המוצע

אני הח"מ __________, נושא תעודת זהות מספר __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

ידוע לי כי במסגרת הצעתו של המציע ___________________ (יש להשלים את שם המציע) במכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן – "המציע") אני מוצע לשמש בתפקיד המנהל הפדגוגי.

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הניסיון לתפקיד המנהל הפדגוגי כנדרש במכרז זה.

הנני מתחייב לשמש בתפקיד המנהל הפדגוגי עבור המציע בהיקף הנדרש כמפורט במכרז זה, ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה.

| תאריך | שם המנהל הפדגוגי המוצע | חתימת המנהל הפדגוגי המוצע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- חתימת המציע ואישור עורך דין

חתימת המציע

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח ב'6 - תיאור התכנית המוצעת

יש למלא את הנספח במלואו

- פירוט על מבנה המצפה המיועד – יש לצרף תכנית מילולית, וכן תמונות ו/או שרטוטים ו/או תכניות אדריכליות ו/או מצגת ו/או כל מסמך או אמצעי אחר לצורך המחשת התכנית להקמת המצפה במסגרת המבנה הנתון.

על התכנית המילולית לכלול לפחות את המידע הבא על מבנה המצפה: כתובת/מיקום, גודל המגרש עליו בנוי/יוקם המבנה, גודל שטח המבנה הקיים (ככל ומדובר במבנה קיים), גודל מבנה המצפה בסיום ההקמה במסגרת מכרז זה, חללי הפעילות שיכלול המצפה ובפרט בהתייחס לדרישות החובה המפורטות בסעיף בסעיף ‎1 לנספח א'1 – מפרט השירותים, פירוט על התפאורות והציוד שיכלול המצפה, ובכלל זה ציוד התצפית וכל מידע נוסף רלוונטי.

- תכנית עסקית להקמת המצפה – עבור הקמה ותפעול של מצפה הכוכבים:

- מודל הפעלת המצפה – רקע, הצגת טיב והיקף הפעילויות ותמחור תואם, מאפייני קהלי היעד, מספר המשתתפים המתוכנן ומקורות תקציב זמינים וכו'.

- תכנית תקציבית – הצגת התכנית התקציבית להקמה ולהפעלת המצפה הכוללת התייחסות למקורות תקציביים ולמרכיבי השקעה והוצאה (מקורות ושימושים).

- אסטרטגיה שיווקית – הצגת אסטרטגיה השיווקית של המציע לפרסום ולהוצאה לפועל של הפעילויות שיתקיימו במצפה הכוכבים. הכולל את הערוצים שבהם יפרסם המציע את הפעילות, שיתופי הפעולה, צפי התפתחות וצמיחה וכו'.

- היקף הפעילות המוצעת

פירוט תכני הפעילות המוצעת

מספר החוגים שיועברו

מספר המדריכים שיקחו חלק בהכשרות

פירוט תכנית אירועים שנתית לקהל רחב (לפחות תכנית אחת בחודש) שיכלול תצפית כוכבים ותוכן נלווה כמו הרצה או סדנא

פירוט אופן העברת התכנים

פירוט שיטות הלמידה וכו'

*יובהר כי המציע יכול להוסיף שורות נוספות ופרמטרים נוספים הקשורים לקורס הלימודי הבלתי פורמלי המוצע.

- איכות הפעילות המוצעת

פירוט תחומי העיסוק מעבר לאסטרונומיה, עיסוק בחלל, טכולוגית חלל, חלל ישראלי

הפעילות המוצעת (תחומי עיסוק מעבר לאסטרונומיה)

- התרשמות מאיכות תכנית הכשרה והליווי של צוות מצפה הכוכבים

תיאור הליכי הכנת הצוות וליווי הצוות, כולל מספר אנשי הצוות שאותם מעוניין המציע להעסיק במצפה הכוכבים, נסיון אנשי הצוות, תיאור תהליכי הכנת צוות המצפה ופיתוח הצוות.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח ב'7 – הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות

פניות אל המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il. לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, טלפון: 1700507676. יש לוודא סימון X במשבצות המתאימות – במקרה של הגשת תצהיר ללא סימון במקומות הנדרשים ידרש המציע לפנות לעורך דין פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש.

אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית עבור משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ריק | ריק | ריק |

נספח ב'8 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

תצהיר – עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז פומבי מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית עבור משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעות המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

- המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

      - הריני להצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה").

      - רק במקרה שהאמור בסעיף ‎1 לעיל אינו נכון יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'9 – התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

א.ג.נ.,

אישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________. (יש לציין את התאריכים מיום הקמת התאגיד ועד המועד האחרון להגשת ההצעות)

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה – תשי"ט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ב'10 – הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור

תאריך: ___/___/____

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- אני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ ואני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך ביצוע שירותים במסגרת מכרז הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | שם מלא של עו"ד |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב'11	התחייבות לעניין העמדת מבנה

אני החתום מטה ____________________, תעודת זהות ___________, נותן/נת התחייבות זו בשם _______________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה במסגרת מכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית.

אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

הנני מתחייב כי המבנה שיוצג במענה למכרז זה יוכל לשמש, מבחינת גודלו ומאפייניו, להספקת השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, וכי הוא יעמוד בכל התנאים לעניין המבנה כמפורט במכרז.

הנני מתחייב כי באם המבנה אינו מוכן נכון למועד הגשת ההצעה למתן השירותים בהתאם לדרישות המכרז, אולם הוא ניתן להתאמה כאמור, המציע יתאים את המבנה לדרישות המכרז בתוך שנה וחצי (550 ימים) ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. ידוע לי שאם המבנה לא יותאם כאמור כפי שהתחייבתי, המשרד יהא רשאי להעביר את הזכיה לזוכה הבא בתור.

הנני מתחייב בזאת לרכוש את כל הציוד למצפה הכוכבים על פי הנדרש במכרז זה, כמפורט בסעיף ‎1 למכרז, בתוך שנה וחצי (550 ימים) ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

כמו כן הנני מתחייב כי המציע יפעל לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב- 2011.

חתימת המציע

| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
|  | ריק | ריק |

נספח ב'12 – הצעת מחיר

מובהר כי טופס זה יצורף במעטפה אטומה נפרדת שתכיל את טופס זה בלבד (בשני עותקים) אין לצרף את הצעת המחיר ליתר מסמכי המכרז מובהר כי צירוף הצעת המחיר ללא הפרדה יחד עם יתר מסמכי המכרז עלול לפסול את ההצעה

תאריך: _____________

לכבוד

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

הנדון: הצעת מחיר

- יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן.

- הצעת המחיר המפורטת להלן היא בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים וכולל מע"מ.

- על המציע למלא את הטבלאות במלואן, תוך ציון המחירים בכל הסעיפים המפורטים בהן. יודגש כי הצעת המחיר אשר תמולא ע"י המציע היא בבחינת כתב כמויות, ושהכמויות הכתובות להלן אינן וודאיות ונכתבו לשם הערכה בלבד. על כן יש למלא בכל אחד מהסעיפים את כל המחירים הדרושים.

- מובהר כי המציע רשאי לציין מחיר 0 בשורה מסוימת ככל שהעלות מגולמת ברכיבים אחרים.

- מובהר כי יצוין מחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית, ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.

- הצעות חלקיות או במתכונת השונה מהטבלאות – לא תיבדקנה.

- על המציע לצרף להצעת המחיר נספח פירוט חישוב עלויות ובו התייחסות לכל הרכיבים הכלולים בהצעת המחיר, מובהר כי הצעות שפירוט העלויות בהן יחרוג מגדר הסביר ייפסלו, למציע תינתן זכות טיעון לשם הבהרת הנחותיו במקרה של פסילה כאמור.

- חישוב ציון המחיר של כל הצעה יבוצע בהתאם לאמור בסעיף ‎9.7 למכרז. על המציע לקחת בחשבון כי השוואת המחירים בין המציעים כוללת מס ערך מוסף.

- הצהרות כלליות

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המשרד, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

  - ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

  - ידוע לי כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, או שיעלה חשש כי היא הצעה תכסיסנית, יהא המשרד רשאי לדחות את הצעתי.

- הצעת המחיר:

| הרכיב | סה"כ מחיר כולל מע"מ |
| --- | --- |
| התאמת מבנה מצפה הכוכבים | A = _____________ ₪ |
| תשלום שנתי קבוע עבור הפעילות השוטפת של מצפה הכוכבים | B = _____________ ₪ |

- לשם חישוב הסכום לשם "ציון המחיר" המשרד ישתמש בנוסחה הבאה:

A+3B = סכום לשם חישוב "ציון מחיר"

- חתימת המציע:

| _________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה וחותמת המציע |

נספח ב'13 – פירוט המסמכים להגשה

המציע נדרש לוודא ולסמן כי המסמכים המפורטים להלן צורפו להצעתו, כנדרש במסמכי המכרז.

| מס"ד | תיאור | סמן |
| --- | --- | --- |
|  | מסמכי מכרז חתומים: |  |
|  | - חלק א' למסמכי המכרז (נוהל המכרז ותנאיו) – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | - חלק ב' למסמכי המכרז (חוברת ההצעה) – מלא וחתום בכל דף ודף. |  |
|  | - חלק ג' למסמכי המכרז (הסכם אספקת השירותים) – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | - מסמך מענה לשאלות הבהרה – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | - מכתבי הבהרה (אם ישלחו למציעים) – חתימות על כל דף ודף. |  |
|  | נספחים: |  |
|  | - נספח א'1: מפרט השירותים. |  |
|  | - נספח ב'1: טופס הגשת ההצעה. |  |
|  | - נספח ב'2: כתב ערבות הצעה. |  |
|  | - נספח ב'3: ניסיון המציע. |  |
|  | - נספח ב'4: התחייבות קבלן משנה. |  |
|  | - נספח ב'5: ניסיון הצוות המוצע. |  |
|  | - נספח ב'6: תיאור התכנית המוצעת. |  |
|  | - נספח ב'7 : הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות. |  |
|  | - נספח ב'8: תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. |  |
|  | - נספח ב'9: התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים. |  |
|  | - נספח ב'10: הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור. |  |
|  | - נספח ב'11: התחייבות לעניין העמדת מבנה. |  |
|  | - נספח ב'12: הצעת מחיר (במעטפה נפרדת). |  |
|  | - נספח ב'13: פירוט המסמכים להגשה. |  |
|  | אישורים: |  |
|  | - העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות (לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של המציע) |  |
|  | - אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ) יש לצרף אישור מהרשם הרלוונטי בדבר ניהול תקין לשנת 2022 או בדבר הגשת מסמכים, לפי העניין | - ל |
|  | - אם המציע הוא תאגיד – אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם |  |
|  | - אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשהוא תקף. |  |
|  | - אם המציע הוא תאגיד – נסח חברה/שותפות עדכני. |  |
|  | - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" – יצרף להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. |  |
|  | מסמכים נוספים: |  |
|  | - מסמך המתאר את פרופיל המציע. |  |
|  | - קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע. |  |
|  | - הסכם העסקה מותנה למנהל הפרויקט המוצע. |  |
|  | - מסמך מפורט המתאר את שיטת העבודה המוצעת לפיה מתכנן המציע לבצע את השירותים נשואי המכרז. |  |
|  | - מסמכים נוספים, ככל הנחוץ להוכחת התקיימותם של תנאי הסף, ולהוכחת איכות המציע וההצעה. |  |

חלק ג' – הסכם אספקת השירותים

שנערך ונחתם בירושלים, ביום ________ בחודש ___________ בשנת __________

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י מנהל משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") ביחד עם חשב המשרד, המורשים לחתום בשם המדינה

שכתובתם: קריית הממשלה המזרחית, בניין ג' ירושלים (להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין

___________________________ (ח.פ. ____________)

שכתובתו: _________________________________________

באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמו ______________ (ת.ז. _____________)

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל	והמשרד נדרש לקבלת שירותים להקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן: "הפרויקט", ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן: "השירותים" או "העבודות"); ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי מס' 29/2022 הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן – המכרז) המצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, ובמסגרת הצעתו הצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, והוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים בהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד; כמו כן הצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל דין או הסכם שהוא צד לו, לאספקתם וכי אין לו או למי מטעמו ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם המשרד או בקשר לאספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה;

והואיל	ובכפוף להצהרות הספק והתחייבויותיו החליטה ועדת המכרזים של המשרד ביום ________ (פנייה מס' ________) לבחור את הספק כזוכה במכרז לשם ביצוע השירותים כמפורט במכרז וע"פ הצעתו;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.

  - להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- נספח א' להסכם – חלק א' למכרז

- נספח ב' להסכם – חוברת ההצעה של הספק

- נספח ג'1 להסכם – כתב ערבות ביצוע

- נספח ג'2 להסכם – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

- נספחג'3 להסכם – אישור קיום ביטוחים

  - למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז (נספח א' להסכם).

  - כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז (נספח א' להסכם) יחולו גם על פרשנות הסכם זה.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהיה לכ-4 וחצי שנים מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות (להלן: תקופת ההתקשרות) ובהתאם לחלוקה שלהלן:

    - תקופת ההקמה של מצפה הכוכבים:  עד 06/2024 (עד כשנה וחצי ממועד החתימה על ההסכם) על הספק לסיים את ההקמה של מצפה הכוכבים על כל דרישות המבנה ודרישות הפעילות החינוכית המפורטות בהרחבה בנספח א'1 – מפרט השירותים.

    - תקופת הפעילות החינוכית של מצפה הכוכבים: לאחר קבלת אישור מהמשרד על סיום תקופת ההקמה של מצפה הכוכבים, החל מ-09/2024 יחל הספק בתקופת הפעילות החינוכית של מצפה הכוכבים שתהיה עד ל-06/2027 שבסיומן תסתיים תקופת ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז זה.

    - קיצור תקופת הקמת מצפה הכוכבים - במידה והספק יסיים את הקמת המצפה בזמן קצר מזה שנקבע בסעיף ‎3.1.1 לעיל, יהא הספק רשאי להתחיל בהפעלת המצפה קודם למועד שנקבע בסעיף ‎3.1.2 לעיל, ובלבד שקיבל על כך אישור בכתב ומראש מאת נציג המשרד. באופן מהותי, הדבר יאפשר לספק למלא את מחויבותיו במסגרת הפעלת המצפה כנדרש בסעיף ‎2 לנספח א'1 במשך תקופה ארוכה יותר שתחל מרגע קבלת האישור להתחיל בפעילות, ועד לתחילת שנת הפעילות העוקבת, בחודש ספטמבר של השנה העוקבת.תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב.

- ביטול ההסכם

  - על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, המשרד יהיה כל צד רשאי לבטל הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 60 יום מראש לצד שכנגד, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שמילא את התחייבויותיו כלפי המשרד וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

  - הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, בניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) או על ידי הספק, יהא המשרד רשאי (הוא או מי מטעמו) להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

  - בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד (ותהא הסיבה לכך אשר תהא) או על ידי הספק, יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל.

  - הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, יהיה המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

- התחייבויות הספק

  - הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם מנהל סוכנות החלל הישראלית או כל עובד אחר של המשרד אשר הוסמך על ידו (להלן - ההנהלה), לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש.

  - הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמך הגדרת העבודה ולייעץ ולעזור למשרד בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - במידה ויידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

  - המשרד יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות ויהיה רשאי להפסיק את העבודה או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

  - הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דוח על התקדמות ביצוע העבודות ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף התמורה להלן.

  - הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

  - הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.

  - הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם קבלת אישור.

  - נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן השירותים אשר לא בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על-ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה או טענה בקשר לדרישות של נציג המשרד.

  - נציג המשרד יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות ולאופן ביצועם.

- ניהול הפרויקט וביצועו:

  - הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים במכרז ובנספחים א' ו-ב' ובהתאם למתכונת ההפעלה המפורטת בהם.

  - נציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הוא מנהל סוכנות החלל הישראלית (להלן: "נציג המשרד").

נציג הספק הוא __________________________ (להלן: "נציג הספק").

הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעה על כך לצד השני.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - להעמיד לרשות הספק את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי הסכם זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של הספק.

  - לקיים פגישות בין נציגי הספק לנציג המשרד כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת הספק לקביעת פגישה כאמור.

  - לתת לספק אישור כי השירותים, או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה, בוצעו על פי הוראות ההסכם, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

פיקוח

  - המזמין רשאי בכל עת לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המזמין ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שיידרשו על ידי המזמין ו/או נציגו, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המזמין לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, ואף לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המזמין לא פוטר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת מאת המזמין, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה או לספק להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

- התמורה

  - בתמורה למתן השירותים כמוגדר במכרז, לשביעות רצונו של המשרד, בהתאם להצעת המחיר שהגיש הספק בהצעתו ובהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המשרד לספק תמורה בהתאם להצעת המחיר שהגיש כמפורט להלן:

    - _____________ ₪ בתוספת מע"מ כדין  עבור התאמת המבנה למצפה כוכבים.

    - _____________ ₪ בתוספת מע"מ כדין עבור תשלום שנתי קבוע עבור הפעילות השוטפת של מצפה הכוכבים לשנת לימודים אחת (להלן – התמורה).

  - בתמורה למתן השירותים כמוגדר במכרז, לשביעות רצונו של המשרד ובהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המשרד לספק תמורה בהתאם לשלבי התשלום באבני הדרך כמפורט בסעיף ‎8 למכרז (להלן – התמורה).

  - התמורה כוללת את כל התשלום הנדרש לצורך ביצוע הפרוייקט והשירותים, כהגדרתם נספח א'1 למכרז (מפרט השירותים).

לצורך קבלת התמורה נדרש הספק להגיש דיווחים וחשבונות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי (ה"פורטל"), בשים לב להוראות החשכ"ל הרלוונטיות. לפיכך עליו להירשם לפורטל כתנאי להתקשרות ולקבלת התמורה. לפרטים ולהרשמה יש לפנות לאתר משרד האוצר בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/guides/merkava-portal-sapakim יודגש כי הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל.

  - אגף הכספים במשרד ישלם לספק עפ"י הוראות התכ"ם בעניין "מועדי תשלום". בכפוף לאישור היחידה המקצועית שהשירות המפורט אכן בוצע.

  - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם ההמשרד.

  - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית, וכיו"ב.

  - הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - תנאי ההצמדה ביחס לתמורה בהסכם זה יהיו בהתאם לקבוע בהוראות התכ"מ בעניין זה.

  - למשרד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו. לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

  - מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד.

  - המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

  - התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

  - בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

- תנאי תשלום

  - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם כנגד הגשת חשבונית בצירוף דו"ח פעילות ומסמכים בהתאם לאבני הדרך שייקבעו במסגרת ההסכם.

  - התשלום יבוצע עפ"י השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם לתכנית העבודה שאושרה מראש על ידי המשרד בכל שלב.

  - העברת התשלום בגין שלבי ביצוע הפרויקט תבוצע בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן:

| מס' | אבן דרך | פירוט | היקף תשלום מקס' מכלל ההתקשרות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | שלב היערכות | תשלום שיועבר לספק לאחר אישרור תכניות עבודה כולל אישור מבנה המצפה המוצע, הצגת האישורים הדרושים המעידים על היתכנות הפעלת המצפה במקום וביצוע ההתאמות הנדרשות בהיבטים של בינוי ו/או כל הסדרה אחרת הנדרשת | 5% מהסכום שציין בהצעת המחיר לעניין התאמת המקום למצפה כוכבים, התשלום יתבצע לאחר ביצוע. |
| 2 | שלב הקמת/התאמת המבנה | העמדת תשתית לאחר קבלת כלל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע עבודות בינוי/שיפוץ והתחלת העבודות בשטח להקמה/התאמת המבנה | 15% מהסכום שציין בהצעת המחיר לעניין התאמת המקום למצפה כוכבים, התשלום יתבצע לאחר ביצוע. מובהר כי ככל וההתקשרות עם הספק תופסק לפני תום 4 שנות הפרויקט, הספק יידרש להחזיר למשרד את החלק היחסי של התשלום שבוצע מכח סעיף זה, מובהר כי החזרת תהחלק היחסי הינה תנאי הכרחי להעברת התשלום האחרון המגיע לספק מהמשרד, ככל שהספק לא יחזיר את החלק אשר הוא חייב למשרד המשרד יהיה רשאי לקזז סכום זה מהתשלום המגיע לספק עבור פרויקט זה ו/או עבור כל פרויקט אחר של הספק עם המשרד,. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי עמידה בדרישה זו המשרד יהיה רשאי לחלוט את ערבות הביצוע שהגיש הספק למשרד |
| 3 | שלב גמר השיפוץ/הבנייה | גמר השיפוץ/הבנייה ולאחר קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים להתחלת הפעילות החינוכית ורכישת הציוד הדרוש לקיום הפעילות במבנה. | 80% מהסכום שציין בהצעת המחיר לעניין התאמת המקום למצפה כוכבים, התשלום יתבצע לאחר ביצוע. מובהר כי ככל וההתקשרות עם הספק תופסק לפני תום 4 שנות הפרויקט, הספק יידרש להחזיר למשרד את החלק היחסי של התשלום שבוצע מכח סעיף זה, מובהר כי החזרת תהחלק היחסי הינה תנאי הכרחי להעברת התשלום האחרון המגיע לספק מהמשרד, ככל שהספק לא יחזיר את החלק אשר הוא חייב למשרד המשרד יהיה רשאי לקזז סכום זה מהתשלום המגיע לספק עבור פרויקט זה ו/או עבור כל פרויקט אחר של הספק עם המשרד,. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי עמידה בדרישה זו המשרד יהיה רשאי לחלוט את ערבות הביצוע שהגיש הספק למשרד |
| 4 | הפעלת מצפה הכוכבים | בכל שנת התקשרות החל מ-09/2024, וכנגד עמידה בתכנית הפעילות החינוכית אותה הגיש הספק יובהר כי תמורה זו תועבר לספק רק בסיומה של שנת הפעילות החינוכית במצפה ובכפוף לעמידה בתכנית העבודה של הספק לאותה השנה. | תשלום שנתי קבוע עבור הפעילות השוטפת של מצפה הכוכבים לשנת לימודים אחת בהתאם למפורט בהצעת המחיר של הספק. |

  - התמורה שלעיל תהיה סופית ומוחלטת ולא תגדל מכל סיבה כלשהי.

  - במהלך תקופת ההתקשרות יתכן ויידרשו על ידי המשרד שינויים בהיקפי השירותים השונים ובתעדוף ביניהם. שינויים אלו ייקבעו זמן מספיק מראש ויתואמו בין המשרד לנציגי הספק. בכל מקרה לא יהיה בשינויים אלו בכדי להצדיק תוספת עלות וחריגה ממסגרת התקציב אשר תיקבע לפרויקט, אלא שינוי פנימי בלבד.

  - בכל שלב ביצוע המפורט בטבלה בסעיף ‎9.3 לעיל,  על הספק להעביר לידי המשרד פירוט מפורט עבור כל ההוצאות שבוצעו על ידו בכל שלב ביצוע.

- ערבות ביצוע

  - לשם הבטחת ביצוע של ההסכם, על הספק לצרף להסכם ערבות, הערבות תוגש למשרד בצורת תדפיס כתב ערבות דיגיטילית, על שמו, דוגמת תדפיס ערבות דיגיטלית מצורפת כנספח ג'1 להסכם.

  - הערבות תעמוד בשיעור 5% מהיקף ההתקשרות (כולל מע"מ), כביטחון למילוי התחייבויות הספק לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח הקבוע בהוראת התכ"מ לעניין ערבויות.

  - על הספק להציג הדפס כאמור לנציג המשרד תוך 21 (עשרים-ואחד) יום ממועד קבלת ההסכם לחתימתו.

  - הערבות תנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק, חברת ביטוח או בעל רישיון למתן אשראי, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן, ובהתאם להוראת תכ"ם, ''ערבויות דיגיטליות'', מס' 14.4.1.

  - הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק, סולק, חברת ביטוח או בעל רישיון למתן אשראי, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן ועל פי התנאים המפורטים בהוראת תכ"ם 7.3.3.

  - חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על-ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף ‎10.1 לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

  - אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

- יחסי עובד מעביד ואחריות:

  - בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה (להלן ביחד: "העובדים") אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

  - הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.

  - הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

  - השירותים האמורים בהסכם זה יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" – לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הספק, ייחשב הספק כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

  - הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

  - הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח מלא.

  - הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

  - חובת הספק היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה.

  - הספק אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

  - אין הספק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמשרד. הסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין ספק אחר, והספק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים.

  - סעיף זה הוא סעיף יסודי ומהותי בהסכם.

- תשלומים בגין המועסקים

  - הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו.

  - חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

  - סעיף זה הוא סעיף יסודי ומהותי בהסכם.

- ביטוח

הספק מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, ולהציג למשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות מעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1980, כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך-  20,000,000 ש"ח לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה – בעלי המקצוע ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בגבול האחריות לא יפחת מסך- 6,000,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- מדריכים, בעלי מקצוע ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוחים נוספים:

הספק ידאג ויוודא כי:

- מקומות קיום הפעילויות (מבנים של הספק או של אחרים)- יערכו ביטוח אחריות כלפי  צד שלישי בגבולות אחריות סבירים וביטוחי רכוש למבנים ולתכולתם. הביטוחים יכללו סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי  מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה ועובדיהם, וכן כלפי המשתתפים בפעילות נשוא ההתקשרות. וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- ספקים, מומחים, יועצים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע- יציגו ביטוחים מתאימים לפעילותם ולגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת הפעילויות וכולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר (ככל ורלוונטי) ביטוח עבודות קבלניות, וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים, ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, ככל שיחשב אחראי למעשיהם ו/או מחדליהם כולל בכל הביטוחים (חבויות ורכוש) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם וכן כלפי המשתתפים בפעילות. וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - כללי

בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה.

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה ועובדיהם והן כלפי המשתתפים בפעילות, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו מבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, בתוקף.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש לעיל.

  - מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיה על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

  - מבלי לגרוע מהוראות הביטוח שלעיל, מובהר ומוסכם כי משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה שומר לעצמו את הזכות לעדכן/ לשנות את דרישות הביטוח לכל הליך של פנייה פרטנית באופן נפרד, הכל בהתאם לשירותים הנדרשים נשוא אותו הליך פניה פרטנית ושיקול דעתו הבלעדי.

  - אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- אחריות

  - הספק יהא אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.

  - מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

  - אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

  - אין באישור המשרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

- בעלות במסמכים

  - הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

  - הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור בסעיף ‎15.1 לעיל, בין בנייר ובין באמצעים אלקטרוניים, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

- שמירת סודיות

  - הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

  - הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש אחרת ע"י המשרד.

  - הספק ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

  - הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד.

  - הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו (1986).

  - הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.

  - על פי דרישת המשרד יציג הספק לנציג המשרד את אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הספק ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרויקט זה, ממי שאינו שותף לפרויקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, ו/או שלא חתם על התחייבות לשמירת מידע וסודיות

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף כנספח ג'2 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- בדיקות ביטחוניות

  - הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב לקבל מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מאי מתן אישור כאמור. אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי לפטור את הספק מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

  - המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד כאמור.

- זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים על מערכת המידע והיישומים הממוחשבים, וכל חומר אחר אשר יעשה בו שימוש, יפותח, יירכש או יותאם ע"י הספק לצורך פרויקט זה, יהיו רכושה של המדינה והספק מתחייב לפעול כדלקמן:

  - הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  - הספק אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הספק, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מהמשרד.

  - הספק לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

  - הספק מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הספק לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

  - במידה והספק משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הספק על חשבונו.

  - בכל מקרה בו הספק מציע תכנית ייחודית מטעמו, הספק ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הספק.

  - במקרה והספק טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרויקט. במקרה זה יעביר הספק את הזכויות על התוכנות המתאימות, לידי המשרד.

  - בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הספק את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל ספק שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, לידי המשרד.

  - הספק יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.

  - על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה.

  - בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

- סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם

  - מוסכם, כי סעיפים ‎2 עד ‎4 ו- ‎8 עד ‎18 להסכם זה הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המשרד בפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש ללא הוכחת נזק בסך 10,000 ש"ח (במילים: עשר אלף שקלים חדשים), כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע בעת חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למשרד, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי.

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם בכפוף למתן זכות טיעון לספק:

| אירוע |  | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | אי עמידה בלוחות הזמנים כפי שהוגדרו במכרז | - בגין איחור של עד 10 ימי עבודה לא ייגבה פיצוי מוסכם. - בגין כל יום איחור מעבר ל-10 ימי עבודה ייגבה פיצוי מוסכם בסכום של 1000 ₪. לעניין סעיף זה לא ייחשב כאיחור איחור הנובע מגורם שאינו בשליטתו של הספק. מובהר כי השאלה האם האיחור נבע מגורם שאינו בשליטתו של הספק נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. יובהר כי פיצוי מוסכם זה מתייחס לכל השלבים המצויינים בסעיף ‎5 לנספח א'1 - מפרט השירותים. |
|  | אי עמידה בדרישות הפעילות הספציפיות ממצפה הכוכבים | - בגין קיום של פחות מ-6 חוגים בשנה ייגבה פיצוי מוסכם בסך של 10,000 ₪ על כל חוג שלא בוצע. - בגין קיום של פחות מ-3 הכשרות צוות בשנה ייגבה פיצוי מוסכם בסך של 20,000 ₪ בגין כל הכשרה שלא בוצעה. - בגין קיום של פחות מ-10 עבודות חקר בשנה ייגבה פיצוי מוסכם בסך של 3000 ₪ בגין כל עבודה. - בגין קיום של פחות מ-12 אירועים לקהל הרחב בשנה ייגבה פיצוי מוסכם בסך של 5000 ₪ בגין כל אירוע שלא בוצע. יובהר כי כל הפעילות מפורטות בהרחבה בסעיף ‎2 לנספח א'1 - מפרט השירותים. |
|  | מתן דו"חות חלקיים או חסרים למשרד על הפעילות המבוצעת על ידי הספק או איחור בהעברת דיווחים לפי ההסכם או דרישות המכרז | - בגין כל מקרה ייגבה פיצוי מוסכם בסך של 1000 ₪. - מעבר לעשרה מקרים הדבר ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ויחול עליו כל האמור בסעיף ‎19.7 להלן. לעניין זה, "מקרה" – לרבות העברת דיווחים חסרים, לא מדויקים או שגויים לעניין העמדת המבנה, איחור במועד העברת הדיווחים וכיו"ב. |
|  | איחור בהעברת תכנית העבודה השנתית | - בגין איחור של עד 3 ימי עבודה לא ייגבה פיצוי מוסכם. - בגין כל יום איחור מעבר ל-3 ימי עבודה ייגבה פיצוי מוסכם בסכום של 1000 ₪. - בגין איחור של מעבר ל-10 ימי עבודה יחול האמור בסעיף ‎19.7 להלן. |

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו (ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח).

  - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

  - בוטל ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד לפי כל דין.

  - בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין, לבצע את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

- הפרות

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎19 לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

  - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;

  - אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;

  - הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;

  - המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב, תוך התקופה שקבע המשרד;

  - הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

  - אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר עמו בהסכם;

ניגודי עניינים

  - הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

  - הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

  - כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

- חפיפה

  - על הספק שיבחר להתארגן כך, שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה על פי לוח זמנים המוגדר במכרז זה.

  - בתום ההתקשרות, ובמידה וייבחר ספק אחר לביצוע הפרויקט, יידרש הספק להעביר את הפעילות לידי הספק החדש באופן מסודר ויפעל כדלקמן:

    - הספק המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

    - הספק המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

    - הספק החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

    - החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

      - מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').

      - מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרויקט.

      - המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבוע שלם לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מהחודש שבו התקיים שבוע החפיפה.

      - תקופת ההתקשרות בין המשרד לספק החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.

      - תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הוא קיומה של החפיפה לשביעות רצון האגף והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר.

- אחריות משפטית

  - הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת מי מעובדי הספק דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה, יחולו התנאים הבאים:

    - התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לספק ו/או לעובדיו לרבות כל תגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

    - הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין חוזה זה.

    - בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג - 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לספק לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר הכלכלה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

    - יחושב שכרו של ספק או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לכל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

- שונות

  - שינויים תקציביים בתכנית העבודה לא יחייבו את המשרד אלא אם אושרו ע"י ועדת המכרזים.

  - כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 5 ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית או נשלחה בדוא"ל, במועד המסירה או מועד אישור קבלת הודעת הדוא"ל.

  - כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשרד: משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד 49100, ירושלים 9149002.

הספק: _____________________________________________________

לראייה באו הצדדים על החתום:

| ________________ | _________________ | ______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | הספק |
|  | חשב משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה | על ידי: __________ |

נספח א' להסכם – חלק א' למכרז

להסכם יצורף חלק א' למכרז (נוהל המכרז ותנאיו) על נספחיו, לפי הגרסה האחרונה שפורסמה.

נספח ב' להסכם – חוברת ההצעה של הספק

להסכם יצורף חלק ב' למכרז (חוברת ההצעה של הספק) כפי שמולאה על ידי הספק.

נספח ג'1 להסכם – כתב ערבות ביצוע

כתב ערבות ביצוע, בנוסח הקבוע בהוראת תכ"מ ערבויות, יצורף להסכם לפני העברה לחתימה.

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של ___________ (שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין) ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: ____________________________

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |

נושא הערבות:

התקשרות עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה – מכח מכרז מספר 29/2022 – הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית.

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _____________ (חלק זה יושלם על ידי המנפיק) תאריך סיום תוקף הערבות: _______________

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: ________________________

נספח ג'2 להסכם – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

מסמך זה ייחתם על ידי הספק

לכבוד

מדינת ישראל

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל:	ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") מעוניין בקבלת שירותים הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע השירותים (מכרז פומבי מס' 29/2022) (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ‎1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים ישיר או עקיף, בין ענייני ו/או בעלי השליטה ביו/או נושאי המשרה שלי ו/או הפועלים מטעמי, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

- להחתים את העובדים על התחייבות להמנעות מניגוד עניינים.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור חתימה

אני החתום מטה עורך דין ___________, מאשר בזאת כי ביום ______________ חתם בפניי מר/גב'_______________ת.ז. ___________ על התחייבות זו וזאת לאחר שהסברתי לו את תוכן ומהות חתימתו על מסמך זה.

____________________________

חתימה וחותמת

התחייבות לשמירה על סודיות (NDA)

שנערכה ונחתמה ב-______ ביום ____ בחודש _____ בשנת _________

הואיל:	ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") מעוניין בקבלת שירותים הקמת מצפי כוכבים לחברה הבדואית והדרוזית (להלן: "השירותים" או "העבודות");

והואיל:	והמשרד פרסם מכרז לביצוע השירותים (מכרז פומבי מס' 29/2022) (להלן: "המכרז"), והספק _____________________ (להלן: "הספק") הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה (להלן: "הצעת הספק") ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והואיל:	והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל:	והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות וכן לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

והואיל:	והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

והואיל:	והנני מוסמך להתחייב בשם הספק;

לפיכך מתחייב הספק כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו, תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר ביניים במסגרת הליך הכנת תוצר שימושי.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הספק בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל לפני מתן השירותים, במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999 , למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על כל דין.

שמירת סודיות

הספק מתחייב, כי הוא וכל אדם שיפעל מטעמו או בשליחותו, ישמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ויעשה בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הספק וכל מי מטעמו, מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או את הסודות המקצועיים.

הנני/ו מצהיר/ים בשם הספק כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויות אלו מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 .

הספק, קבלני המשנה וחברות צד שלישי הפועלים מטעמו, אינם רשאים לפרסם את המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשו כל שימוש במידע שהגיע אליהם כאמור.

כמו כן, מתחייב הספק, כי ידאג לכך שכל עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים את השירותים ו/או השירותים כמפורט במכרז והקשורים בכל דרך שהיא למכרז ומימושו, יקיימו את הוראות התחייבות זו, והספק יחתימם לשם כך על הצהרת התחייבות לשמירת סודיות.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז, הספק מתחייב כי, למעט המידע הגלוי, יעביר לכם את כל המסמכים ו/או חומר אחר כלשהו שנמסר לספק בקשר עם הדרישה הנ"ל וכן כל עיבוד שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא יושאר בידי הספק העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא מן החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית) הקשורים לדרישה הנ"ל ללא אישור בכתב מאת המשרד.

ולראיה באתי/באנו על החתום

| שם משפחה |  | שם פרטי |  | מספר זהות |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני החתום מטה עורך דין ___________, מאשר בזאת כי ביום ______________ חתם בפניי מר/גב'_______________ת.ז. ___________ על התחייבות זו וזאת לאחר שהסברתי לו את תוכן ומהות חתימתו על מסמך זה.

____________________________

חתימה וחותמת

נספח ג'3 להסכם – אישור קיום ביטוחים

| אישור קיום ביטוחים |  |  | תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |
| מבקש האישור* | המבוטח | אופי העסקה* | מעמד מבקש האישור* |
| משרד התרבות והספורט | שם הספק המפורט בהסכם | ☐נדל"ן ☒שירותים ☐אספקת מוצרים ☒אחר: הקמת מצפי כוכבים לחברה הערבית והדרוזים כולל הפעלה, פעילויות, סדנאות, הרצאות וחוגים | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: |
| ת.ז./ח.פ. | ת.ז / ח.פ של הספק המפורט בהסכם |  |  |
| מען של המשרד | מען של הספק המפורט בהסכם |  |  |

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה | נוסח ומהדורת הפוליסה | תאריך תחילה | תאריך סיום | גבול האחריות/ סכום ביטוח |  | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' |
|  |  |  |  |  | סכום | מטבע |  |
| צד ג' |  | נוסח "ביט" של המבטח או הנוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה) |  |  | 6,000,000 | ₪ | 302 אחריות צולבת 307 הרחבת צד ג' - קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור. 328 ראשוניות |
| אחריות מעבידים |  | נוסח "ביט" של המבטח או הנוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה) |  |  | 20,000,000 | ₪ | 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור) 318 (מבוטח נוסף – מבקש האישור) או סעיף 319 (מבוטח נוסף– היה ויחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח).– על המבטח לכלול את הקוד הרלוונטי באישור לפי הפוליסה שהותאמה. 328 (ראשוניות) |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):

021 (הדרכות, קורסים, סדנאות) הקמת מצפי כוכבים לחברה הערבית והדרוזים כולל הפעלה, פעילויות, סדנאות, הרצאות וחוגים

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

ס"ח תשי"ח, עמ' 191; ס"ח תשע"ו, עמ' 1206.