מדינת ישראל - רשות המסים - שירות עיבודים ממוחשבים -שע"מ

מכרז /20235

אספקת שירותי רכש, הקמה והטמעת פלטפורמת DATA

פרק ג -  פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

הקדמה

רשות המסים בישראל- שע"מ (שירותי עיבוד ממוחשבים) (להלן: "המזמין") מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי הקמה מימוש ותחזוקה של פלטפורמת דאטה (להלן: "הפתרון")

ברשות המסים הישראלית מיוצרים מיליוני נתונים כתוצאה מביצוע טרנזקציות המיסוי. נתונים אלה טומנים בחובם פוטנציאל מחקרי ומיסויי עצום למקבלי ההחלטות, ואנליזה שלהם עשויה ליצור תועלת אדירה לרשות בייעול וחדשות תהליכי עבודה, אכיפה חכמה והעמקת הגבייה, שיפור השירות הדיגיטאלי וזמינות המידע לאזרח. תפקידו של הפתרון אותו מבקשת המזמינה לרכוש וליישם הוא לאסוף את הנתונים הרלוונטיים, לאגור אותם ולאפשר ניתוח חכם שלהם, במטרה לסייע לעובדי רשות המסים ולגורמי המחקר השונים להפיק תועלת מהמידע, תוך שמירה מרבית על פרטיות האזרחים וביטחון המידע.

המזמינה מבקשת  להקים פלטפורמה DATA תשתיתית אינטגרטיבית אשר תיתן מענה לכלל שלבי מחזור החיים של צריכת מידע ע"י צרכני דאטה מגוונים ביחידת המחשוב וביחידות העסקיות.

פלטפורמת הדאטה תוקם בסביבת on-prem אך עם דגש על טכנולוגיות שעובדות  on prem וגם בענן ואפשרויות של העברת מידע לענן על פי הצורך. הפלטפורמה תהווה תשתית רחבה למגוון שימושים בארגון כגון: עיבודים שונים ע"י אנליסטים, דוחות BI, מודלי AI חכמים, יישומי דאטה ואנליטיקה.

הפלטפורמה תשמש גם מערכות תפעוליות המבקשות מידע באמצעות API.

הפתרון ישלב מספר רכיבים לתשתית ארכיטקטונית אחודה, מרכזית, מנוהלת ומאובטחת המאפשרת החלפת כלים בעת הצורך בכלים אחרים במינימום אינטגרציה. הארכיטקטורה המומלצת ע"י הספק תאפשר הוספה של מוצרים נוספים עבור צרכים עסקיים ותפעוליים שונים.

ארכיטקטורת הפתרון תאפשר חלוקה לוגית לשכבות שונות של מידע, תיתן יכולות  איסוף מידע ממקורות שונים ובנפחים גדולים, עיבוד וטיוב הנתונים ברמת מורכבות שונה, תספק מעטפת למודלים חכמים ותאפשר אנליזה ותחקור חכם מעל שכבות הדאטה השונות. במסגרת הפתרון תינתנו אפשרויות ניהול, ניטור ובקרה עבור כל מוצר טכנולוגי המשולב בארכיטקטורה ועבור כל תהליך זרימת מידע.

לפרויקט שני שלבים עיקריים:

שלב א' : הקמה של פלטפורמת ה- DATA הכולל תכנון ואפיון ארכיטקטורה, רכש של מוצרי המערכת, התקנתם והטמעת המערכת בין משתמשי שע"מ. להלן תמצית השירותים הנדרשים בשלב א':

- תכנון ארכיטקטורה כללית של הפתרון.

- הקמת מודול טעינת נתונים.

- הקמת מודול אחסון מידע ומסד נתונים.

- הקמת מודול עיבוד הנתונים.

- הקמת מודול אנליזת מידע.

- ביצוע אינטגרציה לפלטפורמה לעבודה מקצה לקצה.

- הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות.

- הטמעת הפתרון בקרב עובדי שע"מ.

שלב ב': הרחבת המערכת באמצעות בנק שעות עבור ביצוע פרויקטי המשך על גבי הפלטפורמה החדשה ותחזוקת הפלטפורמה.

תוכן עניינים

הקדמה	2

תוכן עניינים	4

1.	תשתיות ותהליכים קיימים – תיאור מצב קיים	5

2.	ארכיטקטורה כללית של המערכת הנדרשת	7

3.	מודול טעינת הנתונים – דרישות פונקציונאליות	11

4.	מודול אחסון המידע ומסד הנתונים – דרישות פונקציונאליות	14

5.	מודול עיבוד הנתונים – דרישות פונקציונאליות	17

6.	מודול אנליזת המידע – דרישות פונקציונאליות	21

7.	ניהול ובקרה כלי הפלטפורמה – דרישות פונקציונאליות	23

8.	דרישות נוספות	25

9.	ניהול והקמת הפרויקט - הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות	31

10.	שירותי אחריות ותחזוקה	43

11.	שירותי תמיכה וסיוע טכני מקצועיים	48

12.	נותני שירותים מטעם הספק	50

13.	מנהל לקוח מטעם הספק	52

14.	הנחיות אבטחת מידע, פרטיות וסייבר נוספים	53

15.	מנגנון פיצוי וקנסות	58

16.	טבלת משקלות ציוני איכות למפרט הטכני	60

תשתיות ותהליכים קיימים – תיאור מצב קיים

בחלק זה מתוארים תשתיות המחשוב, מאגרי המידע ותהליכי הדאטה הקיימים כיום במזמינה. תיאור זה נועד ללמד את המציע על סביבת המחשוב הקיימת בארגון והרלוונטית לפרויקט זה.

טכנולוגיה ותשתית

דיסקים: הינם SSD\SAS של Net App.

Failover ברמת התשתית: המערכות הקיימות מבוססות על כפילות שרתים ועובדים בתצורת Active-Active.

גיבויים: מתבצעים באמצעות Commvault (גרסה עדכנית).

שרת קבצים: NetApp NAS.

מערכת וירטואליזציה: VMware.

תזמון והרצת תהליכים: ControlM.

שו"ב וניטור: באמצעות NimsoftCA- לביצוע ניטור תשתיתי על השרת הפיזי (Processes, Services, URL etc., זיכרון, CPU) וניטור אפליקטיבי (חווית משתמש, עומסים, רצף תפקודי ועוד).

מאגר המסמכים מבוסס Documentum.

מרבית המידע נוצר בבסביבת ה-Mainframe ונשמר בקבצי ADABAS. נפח בסיסי הנתונים כיום ב-Mainframe הוא כ-6TB, נפח זה כולל אינדקסים ו-Compression (בדר"כ מעל 80%) כך שהמידע שנפרק הוא בסדר גודל של כ-60TB, וקצב הגידול שלו הינו כ-10% בשנה.

מערכות הנתונים ותהליכי הזרימה הרלוונטיים לפרויקט

מרבית המידע נוצר במערכת התפעולית העיקרית בסביבת ה- Mainframe ונשמר בקבצי ADABAS. סה"כ קבצים – כ- 1300.

קיימים גם קבצי TXT וCSV שמתקבלים מגורמים חיצוניים שנקלטים לספריות יעודייות ומשם לMSSQL

מידע חיצוני שלא נוצר במערכות שע"מ: מידע המגיע ממשרדים אחרים לשע"מ (כגון קבצים מרשות האוכלוסין, רשם החברות וכו') מגיע לשרת הקבצים הארגוני.

קבצי ה-Mainframe מרופלקים לטבלאות MSSQL  באמצעות  שימוש  ב - (Replicator (Software AG  בצורה הגולמית ללא שינוי או עיבוד נתונים. במעבר בין המבנה הלא רלציוני של ADABAS לרלציוני של  MSSQL  קובץ אחד יכול להיות מרופלק לכמה טבלאות בבסיס נתונים MSSQL. מקור הנתונים לפלטפורמת הדאטה  שמגיעים מMF  הינו MSSQL ולא ADABAS. נפח המידע הגולמי נכון ליום פרסום המכרז הינו כ-  8TB

DWH- Data Warehouse

קיים בארגון DWH בסביבת MSSQL,נפח ה- DWH הוא כ- 15TB.

מקורות נוספים: בסיסי נתונים ארגוניים ,קבצים חיצוניים  כגון CSV, מתיקיות שונות בארגון.

כל תהליכי ה- ETL מבוצעים בעזרת כלי DataStage של חברת IBM

ה- DWH בנוי במודל 3 שכבות: Mrr, Stg, Dwh

קיימים מערכות/כלי הקצה הבאים: QlikView, QlikSense; SSMS, , ,R SPSS,, SAS, Elastic Search  (משמש את מילון הנתונים לשכבה הגולמית ופותח פנימית בשע"מ), Neo4J GraphDB .

ארכיטקטורה כללית של המערכת הנדרשת

הפלטפורמה הנדרשת הינה פלטפורמת נתונים אגנוסטית שתספק כלים לניהול, שילוב, עיבוד וניתוח נתונים ממקורות שונים.

על הארכיטקטורה לאפשר גמישות טכנולוגית-יכולת החלפת\ הוספת כלים בעת הצורך בכלים אחרים במינימום אינטגרציה.

על הפלטפורמה לשלב מספר טכנולוגיות אחסון ועיבוד נתונים אל תוך פלטפורמה אחת.

על הפלטפורמה לתת מענה מהיר ויעיל עבור עיבודים מורכבים, תחקור נתונים ואחזור המידע על ידי מאות משתמשים במקביל.

על הפלטפורמה לאפשר אחזור מידע ברמה של חלקי שניות עד שתיים –שלוש שניות על מאות מיליונים של רשומות לשאילתות בהתאם לרמת המורכבות.

על ארכיטקטורת האחסון להכיל מאות פונקציות אנליטיות מובנות ויחד עם זאת להיות  פתוחה לכתיבה במסד הנתונים עבור UDF  בשפות כמו: R , PYTHON JAVA, C++  SQL.

על ארכיטקטורת הפתרון לתמוך ב High Availability ובהתאוששות אוטומטית של כלל המרכיבים בפלטפורמה על פי המפורט בסעיף 8.5 להלן.

על הפתרון לשמש גם מערכות תפעוליות המבקשות מידע באמצעות  API.

על כל רכיביה של הפלטפורמה להיות היברידיים ולאפשר ריצה הן בסביבת On Prem והן בסביבת הענן. יש לפרט בפתרון את נושא ההיברידיות לגבי כלל הפלטפורמה בפתרון בארכיטקטורה המוצעת.

הפתרון יאפשר לאחסן נתונים במספר פורמטים ומבנים של נתונים על פני שיטות אחסון נתונים מתקדמות שונות : מבנה מסד נתונים מבוזר או מבנה בסיס נתונים מבוסס עמודות . יש לאפשר עיבוד נתונים מתקדם ומאסיבי בצורה מקבילית (MPP).

על מנת להבהיר את דרישות המכרז, להלן תרשים סכמתי כללי אפשרי של הפיתרון כפי שהוא נתפס בעיני המזמינה. מטרת התרשים היא להסביר את הרכיבים העיקריים בפיתרון המבוקש והוא אינו בא להחליף את הצעת הספק לפיתרון שיתאים לדרישות מכרז זה.

על הספק להציע את הארכיטקטורה המתאימה ביותר שתענה על כלל הדרישות במכרז והיא אינה חייבת להיות זהה לארכיטקטורה המתוארת מטה. ינתן יתרון לארכיטקטורה קלה להתקנה,שידרוג ותחזוקה טכנית.

- תרשים 1: תרשים סכמתי של ארכיטקטורת פיתרון אפשרית

על הפתרון המוצע לכלול לפחות ארבעה מודולים מרכזיים אשר מסומנים במספרים בתרשים 1. כל המודולים מפורטים בהרחבה בהמשך בסעיפים 3-6.

מודול טעינת הנתונים  (Data Loader) – המודול האחראי על טעינת נתונים ממגוון מקורות אל  מסד הנתונים. על טוען הנתונים  להיות בעל יכולות CDC וטעינת BATCH. המודול מסומן בספרה 1 בתרשים 1 לעיל.

מודול אחסון המידע ומסד הנתונים - על המודול לכלול מערך אחסון נתונים היברידי שיכול לשמש כאגם נתונים ומחסן נתונים כאחד. על אגם הנתונים לשמש כמאגר מרכזי עבור כל הנתונים שיוזנו לתוך הפלטפורמה. המודול מסומן בספרה 2 בתרשים 1 לעיל.

מודול עיבוד הנתונים-  על המודול לכלול יכולות ETL עבור שינוע, טיוב ועיבוד הנתונים במערכת ולאפשר בנייה של מודלים עסקיים המבוססים על אגם הנתונים. המודול מסומן בספרה 3 בתרשים 1 לעיל.

מודול אנליזת המידע-

המודול יכלול (בטווח הארוך) כלים ויזואליים עם יכולות Self Service, המאפשרים בפשטות ובמהירות למפתחים ,אנליסטים ומדעני נתונים לייצר מודלי AI וML, דשבורדים, שאילתות שפת SQL בקלות ובמהירות, ולבצע בעצמם על מאגרי המידע פעולות Data Preparation, על מנת להבנות את המידע באופן שיקל על חילוץ תוצאות אנליטיות מתוכו.

יצויין כי אין בכוונת המזמינה להטמיע כלי BI או אנליזה חדש  בשלב ההקמה (שלב א') ולכן על הפתרון לכלול רק תשתית  (MLOps (יעילה לניהול תהליכי עבודה בסביבות AI  ו- ML שתיתן מענה לכל מחזור החיים של מודלים אנליטיים. התשתית צריכה לתמוך ביצירה, אימון, הפצה ,שמירה וניהול גרסאות של מודלים בצורה נוחה וידידותית למשתמש. המודול מסומן בספרה 4 בתרשים 1 לעיל.

על הפתרון לכלול כלים לניהול המידע, שמירה על זמינות ואבטחת המידע בפלטפורמה, ניהול הרשאות, יכולת בקרה וניטור תהליכים תשתיתיים ואפליקטיביים כולל מנגנוני התאוששות עצמאיים כמו שמפורט בסעיפים  7 ו-8.

להשלמת הארכיטקטורה הכוללת, על הפתרון להתייחס לחלוקת מידע לשכבות: השכבה הגולמית של הנתונים, השכבה המטויבת, השכבה  העיסקית שתכלול את מחסן הנתונים, Datamarts  ו- User DB Workspace  ושכבת צריכת המידע על אותה פלטפורמה.

מידול, אפיון והזרמת המידע לשכבות הפלאטפורמה הינן חלק משלב א', ויבוצעו במסגרת ההקמה כבר בשלב הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות,  כמוגדר בסעיף 9.2. פרויקטים נוספים יבוצעו בשלב ב' של הפרויקט במסגרת בנק שעות בהתאם לצורך העסקי.

על הפתרון לספק אינטגרציה מלאה בין כלי המודולים המוצעים.

מודול טעינת הנתונים – דרישות פונקציונאליות

- במודול זה יש לתת מענה להעברה וטעינה של כל המידע הגולמי המיוצר במערכות השונות לאגם הנתונים המרכזי בפלטפורמת הDATA, כאשר אפשרויות הטעינה יכללו יכולות BATCH ו-Real time Streaming,  עם יכולת להתחבר למגוון מקורות מידע.

מקורות המידע למודול:

טוען הנתונים יתמוך בסוגים שונים של מקורות נתונים. ניתן יהיה להשתמש בו לטעינת נתונים ממגוון מקורות כולל מאגרי מידע מובנים, חצי מובנים ושאינם מובנים.

יש לפרט יכולות טעינת מידע במבנים שונים ומקורות שונים .על המציע לצרף רשימה של כל החיבורים (connections) הניתנים במסגרת הפתרון.

על הכלי להיות בעל יכולת טעינה ממסדי נתונים רלציונים ON PREM כגון  MySQL, PostgreSQL . על הכלי חובה להתחבר לMSSQL כמקור נתונים מרכזי.

על הכלי להיות בעל יכולת טעינה של קבצים מובנים וחצי מובניים, כמו קבצי טקסט ו CSV , קבצי  Excel בפורמטים ומבנים שונים, מסמכי Word ו-Pdf, קבצי XML ו-HTML.

על הכלי להיות בעל יכולת טעינה של מידע מאונדקס לדוגמא מ-Elasticsearch  .

על הכלי להיות בעל יכולת טעינה של קבצי לוגים ממערכות תפעוליות שונות, למשל לוגים ושגיאות של אפליקציות הנשמרים כ-JSON.

על הכלי להיות בעל מחברי אינטרנט: מחברים לאתרי אינטרנט וממשקי  API  לאיסוף נתונים מאתר או ממשק API של ארגונים חיצוניים .

על הכלי להיות בעל יכולת טעינה\ קליטה של מידע לא מובנה (תמונות, קבצי אודיו ווידאו).

יש לפרט על יכולות טעינה של מידע גאוגרפי.

יש לפרט על אפשרות עתידית של שילוב מחסני נתונים ענניים בקבלת והוצאת מידע: יכולות להשתלב עם מגוון מחסני נתונים, כגון Snowflake, BigQuery ו-Redshift.

יש לפרט על אפשרות עתידית של מחברי ענן: יכולת חיבור ליישומים מבוססי ענן, כגון Google Analytics, HubSpot ו-Salesforce.

על תהליך טעינת הנתונים לאגם הנתונים להיות מהיר ובד בבד עם יכולת טעינה של כמויות גדולות של נתונים.

תתאפשר טעינה של מאות מיליוני רשומות בשניות בודדות למספר יעדים ומקורות במקביל.

אפשרות  Scalability  לאורך זמן עם גידול כמויות המידע על פי המתואר בסעיף 8.4 להלן.

על הפתרון לדעת לקלוט מספר רב של קבצים מספרייה בו זמנית.

על הפתרון להיות פשוט לתפעול עם יכולות התאוששות מנפילה בתהליך ,עם יכולות סנכרון עצמאיות עם מינימום של התערבות אנושית.

ביצוע פעולה שלמה, גם במקרה של נפילה- התחלה מחדש.

תמיכה בטרנזקציות באגם המידע

הרצה חלקית מנקודת הנפילה (ברמת התהליך ו\או ברמת הנתונים), הן בתהליך פיזי (ממשיכים מנקודת העצירה) והן בתהליך לוגי (ממשיכים מאיפה שעצרנו לפי תנאי מוגדר).

אפשרות להריץ תהליכים ע"י טריגר חיצוני (כגון כלי שו"ב) וכן להחזיר תשובה לכלי הפונה בהתראה סינכרונית וא-סינכרונית.

יש לאפשר קצב רענון הנתונים משתנה, מרמה של events ועד טעינות ב-  batch בתדירות משתנה.

הכלי שטוען הנתונים יאפשר ייבוא נתונים ב- Batch \Periodical- חלק מהמידע נדרש להתעדכן באופן "תקופתי" בזמנים מוגדרים, כפי שהמערכת פועלת כיום. הטעינות הראשונות של מקורות המידע אל אגם המידע יהיו באופן מלא - Full Loading ולאחר מכן על הפתרון לזהות פערים ולפעול בשיטה CDC -  Incremental Loading או להמשיך טעינת FULL קבועה. כמו כן- נדרשת יכולת להפעיל את התהליך באופן ידני והן על ידי קריאת  API.

Real Time Streaming - נדרשת גם היכולת לתמוך בחיבוריות אל מערכות מקור של נתונים בזמן אמת- Event Driven- כלומר ברגע שהנתון נוצר/מתעדכן/נמחק במערכות המקור נדרש לעדכן אותו באגם הנתונים.

המודול יעמוד בעקרון Guaranteed Data Delivery- יכולת לוודא שכל המידע שהיה מיועד לאיסוף אכן נאסף.

אפשרות השוואת זמני ריצה של תהליכים שונים, ו/או של אותו תהליך בזמנים שונים.

יכולת החזקת Metadata על תהליכים כולל Log ו-Audit.

אפשרות להגדיר שגיאות ברמת קובץ/טבלה- וטיפולן בשני אופנים שונים:

כל הרשומות של הקובץ/טבלה הנקלטת יסומנו כשגויות ולא יועברו הלאה לשלב הבא.

כל הרשומות ידווחו כלא תקינות אך יועברו הלאה כאילו היו תקינות.

Observability-בדיקת שלמות קלט: לדוגמא בדיקה שמספר הרשומות שנקלטו מופיע בשדה המדווח ברשומה האחרונה, והשוואת כמות הנתונים שהיו בקובץ למה שנקלט.

אפשרות לשליחת התראה על כישלון או שגיאה בתהליך.

מודול אחסון המידע ומסד הנתונים – דרישות פונקציונאליות

- על המודול לתת מענה לכל נושא תשתית האחסון ולאפשר ניתוח נתונים בנפחים גדולים - Big Data.

התשתית תאפשר לאחסן את הנתונים בצורה אופטימלית וחסכונית באופן אוטומטי ושקוף למשתמש, ללא ניהול ידני.

מודול אחסון המידע ומסד הנתונים נדרש להיות בעל מערכת אחסון מנוהלת, עם יכולת שמירת היסטוריה ושמירה של סוגי מידע מובנים ושאינם מובנים בהיקפים גדולים שיאפשרו שליפות אנליטיות מהירות (כפי שתואר במודול טעינת הנתונים- סעיפי 3).

מהירות הגישה לנתונים: על מסד הנתונים להיות בעל יכולות תישאול של כמויות מידע גדולות (אחזור מאות מיליוני רשומות ב2-3 שניות) ושיתן מענה למספר רב של משתמשים (כ-מספר אלפים) בעת ובעונה אחת.

נדרשת יכולת לאחסן נתונים בכמויות גדולות. המודול יתוכנן לנפחים כפי שמפורט סעיף בסקלביליות 8.4.

צריכת הנתונים והשימוש בבסיסי הנתונים צריכים להיות פשוטים ונגישים באמצעות שפות  Sql & Python.

על מסד הנתונים להיות בעל יכולת לאחסן נתונים במבנה רלציוני.

אחסון נתונים יעיל: על אחסון הנתונים לספק יכולות להשגת ביצועים גבוהים בטעינה, עיבוד ואנליזה של- BIG DATA דוגמת היכולת לחלק נתונים לחלקים קטנים יותר, שימוש בדחיסה כדי להקטין את גודל הנתונים, אחסון עמודי בזיכרון או אחסון מבוזר שיאפשר לשכפל נתונים למספר שרתים.

למסד הנתונים נדרש ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי שיקל על תשאול הנתונים והרצת פקודות ניהול ותחזוקה עבור משתמש הקצה, המפתחים, האנליסטים ומדעני הנתונים.

:Time travelהמודול יתן מענה לשמירת היסטוריה של נתוני הטבלה לנקודת זמן מוגדרת מראש ושמירת תמונת מצב בנפרד לנתונים נוכחיים לדוגמה SNAPSHOTS. הפתרון יאפשר תחקור של נתונים היסטוריים במידת הצורך.

על מסד הנתונים המוצע במודול לתת מענה ל high availability & disaster recovery על פי המתואר בסעיף 8.5 להלן.

על הפתרון לתת מענה לטיפול אוטומטי בשגיאות וכשלים במסד הנתונים ללא פגיעה בזמינות המידע על פי המתואר בסעיפי 8 להלן.

על רכיבי מודול אחסון הנתונים לאפשר אחסון, תשאול ותחקור סוגי מידע מובנה, חצי מובנה ובלתי מובנים.

שכבות מידע מובנה: המודול יכלול את שכבות המידע הבאות:

שכבת מידע גולמי - Loading Layer  - תכיל את הנתונים בצורתם הגולמית - זוהי שכבה שאינה מעובדת וזהה לנתונים הנוכחים במערכות המקור.

שכבת מידע מטויבת - Curated Data Layer – תהיה מבוססת על נתוני שכבת המידע הגולמי ותדע לטפל בניקוי הנתונים, טופולוגיה, סטנדרטיזציה של האובייקטים ושמירת היסטוריה.

תידרש הגדרת מפתח חד חד ערכי לרשומה, הורדת רשומות כפולות בהתאם למפתח.יש לפרט האם בפתרון המוצע יש אפשרות חיפוש והגדרת מפתח חד ערכי באופן אוטומטי .

תידרש הפיכת פורמט הנתונים בהתאם לאופי הנתונים. לדוגמה כל נתוני התאריך אשר מקורם בADABAS מגיעים בפורמט נומרי ונדרש להפוך אותם לפורמט מסוג תאריך (DATE\DATE TIME).

בנוסף, תבוצע נירמול וסטנדרטיזציה נוספים, בהתאם להמלצתו של ארכיטקט נתונים.

שכבת מידע מותמם- -  Clone Data Anonymization השכבה המותממת של נתונים משכבת Curated Data Layer. על המציע להגדיר את שכבת המידע ולייצר תהליך שינוע הנתונים מ- Curated Data Layerל Clone Data Anonymization . תהליך ההתממה לא נדרש להתבצע במסגרת הפרויקט.

שכבת מידע עסקי -על השכבה העסקית לתת מענה למחסן הנתוניםDatamarts ,DWH  -מידע מעובד על פי דרישת המשתמש העסקי- User DB Workspace ואזור אישי ליצירת נכסי מידע באופן עצמאי- Self service .

שכבת צריכת המידע על ידי משתמשי הפלטפורמה ישירות או באמצעות כלי צריכת נתונים על אותה פלטפורמה.

מידול, אפיון והזרמת המידע לשכבות מעבר למוגדר בשלב הזרמת מידע קצה לקצה בפלטפורמת הDATA- לא נכללים בפרויקט ההקמה.

על המציע להקים שלוש סביבות עבודה עבור אחסון המידע ומסד הנתונים: סביבת פיתוח, סביבת PreProd וסביבת ייצור. ייתכן וידרשו סביבות נוספות על פי דרישת המזמינה. תהליכי ה - Deployments של הקוד וה -ETL  ינוהלו בגרסאות מסודרות מהסביבות הנמוכות אל סביבת הייצור .

שמירה וניהול היסטוריה במסד הנתונים(גרסאות/תצורה)- Data & Metadata Configuration Management- על מציע לפרט פתרונות שיאפשרו שמירה של נתונים ספציפיים ברמת השדה ושורה, כולל הגרסאות ההיסטוריות שלהן וכולל עדכונים ומחיקות.

על פתרון להיות בעל יכולת לאחסן ולנתח נתונים במגוון פורמטים הכוללות פונקציות אנליטיות מובנות רבות  ושימוש בספריות של  פייתון עבור אנליטיקה מתקדמת. יש לפרט מהן היכולות האנליטיות המובנות.

דרישות לבקרת תהליכים במודול:

יש לתת מענה לביצוע ניטור אפליקטיבי שיאפשר לקבל מידע עבור כל מאגר, כמו למשל, מהם מקורות המידע שלו, מי קורא ממנו ובאיזה תדירות ומתי המאגר התעדכן לאחרונה.

יש לתת מענה לניטור האפלקטיבי שיאפשר לדגום סרוויסים ולבצע הרצות דגימה על מנת לוודא תקינות תהליך.

יש לתת מענה ליכולות ביצוע ניטור תשתיתי למסד הנתונים וגם לאגם המידע- Health monitoring- לגבי כל ה-DB שיכלול, בין השאר, מה המקום הפנוי שנותר בו והאם קיים עומס, באזור מסוים, בשעה מסוימת.

מודול עיבוד הנתונים – דרישות פונקציונאליות

המודול צריך להכיל כלי ETL (חילוץ, טרנספורמציה, טעינה).על הכלי לאפשר לבצע אינטגרצית נתונים על ידי חיבור למגוון מקורות, לבצע תהליכי טיוב ועיבוד יעילים ברמות מורכבות שונה וטעינה של המידע ליעד הסופי .

טיפול במקורות ומבנה הנתונים

על המודול להיות בעל יכולות חילוץ וטעינת נתונים ממגוון מקורות, כולל מסדי נתונים רלציוניים ביניהם MSSQL, מסדי נתונים של NoSQL, מקורות אחסון של קבצים בסביבה המקומית ובענן ושירותי API. על הכלי לקרוא ולכתוב מידע ממקורות שונים בצורה יעילה וממוקדת.

על המודול לספק יכולת עבודה עם מגוון רחב של פורמטים של נתונים כולל מסדי נתונים מסוגים שונים, קבצים שטוחים, קבצים בפורטים כמו: CSV,XML,JSON . יש לפרט על כל החיבורים המוצעים בפתרון.

בנוסף, יש לפרט במענה מהם אפשרויות עיבוד המידע הלא מובנה כמו תמונות, וידאו וקול. המענה יפרט באם קיים תוסף/פלאגין לכלי ETL המוצע המותאם לטיפול בנתונים מסוגים האלה או שנדרש שימוש בכלי נוסף לצורך כך.

יש לפרט במענה את כל הקונקטורים המוצעים בכלי במסגרת הפתרון.

יכולות עיבוד, טיוב ובדיקת איכות המידע

על המודול לתת מענה טכנולוגי לעיבוד נפחי מידע גדולים במהירות וביעילות,  עם התייחסות ליכולת גידול (כמו עיבוד נתונים מקבילי-חלוקה לNodes). דוגמא ליכולת עיבוד שכזאת היא חילוץ, טרנספורמציה וטעינה של טבלה בעלת מאתיים שדות של מיליארד רשומות שכל הזמן גדלה.

על המודול לספק יכולות עשירות לביצוע תהליכי טרנספורמציה ברמות מורכבות שונות  לרבות סינון ,מיון, הפעלת פונקציות מובנות, שינוי מבנה נתונים ,יצירת מידע חדש .דוגמאות ליכולות הנדרשות: חישוב ויצירת שדות חדשים כמו שדה מספר רץ סדרתי, תרגום שדות ID ע"י טבלאות עזר, קיבוץ, סינון, הפעלת פונקציות סטנדרטיות ואנליטיות מתקדמות לעיבוד ותמיכה במודלים מתקדמים כמו DWH  וData Marts.

על המודול לכלול יכולות פרופיילינג של הנתונים שניתן להשתמש בהן כדי:

לנתח את איכות הנתונים ולזהות בעיות אפשריות.

לתקף נתונים ולתקנם.

לבצע בדיקות סטטיסטיות ובדיקות תקינות כל השדות.

להסיר שדות לא דרושים או לא מתוחזקים (למשל- בעלי ערך קבוע, או שדות כפולים).

: Reference dataעל המודול לאפשר בדיקת תקינות ערכים מתוך מילון צדדי או מתוך ערכים אחרים באותו שדה ותיקון בהתאם לערכים התקנים (כמו למשל שם עיר, ויצירת אחידות שמות בעניין זה, כגון: ת"א, תל אביב, תל אביב-יפו).

מוכוונות מפתח

המודול להיות מבוסס שפת ב-SQL, שתקל על ההבנה והתחזוקה של  התהליכים.

המודול יספק ממשק פיתוח גרפי ידידותי להרצת תהליכים, חיווי סטטוס תהליך, זמן ריצה, היסטוריית הרצות של התהליכים, debugging ולוגים .

המודול יהיה בעל יכולות תיעוד עבור כל התהליכים, כדי להקל על מעקב אחר שינויים ולהבין כיצד נתונים עוברים טרנספורמציה.

המודול יספק יכולת שיתוף קוד ,חישובים, תהליכי ETL בין מפתחי הפרויקט. המודול יאפשר לצוותים לעבוד על אותו פרויקט במקביל ולבצע שלבי פיתוח ושיפור תהליכים במקביל, יאפשר מעקב ובקרה אחר שינויים של הקוד. על הפיתוחים והתהליכים להיות מאוחסנים במאגר מרכזי ( כמו git), על מנת להקל על חברי הצוות בעבודה שיתופית על המודלים.

הכלים שיוצעו עבור המודול יהיו בעלי קהילת משתמשים ומפתחים פעילה ותמיכה בעברית זמינה לכל אורך תקופת ההתקשרות.

גמישות הטכנולוגית

Schema on read: על המודול לתמוך בקליטת נתונים עם Metadata  ובפורמטים משתנים מריצה לריצה ללא התערבות מפתח. לדוגמה לטעון טבלה מData Lake  שהתווספו בה כמה שדות וגם היה שינוי בפורמט של השדה מריצה הקודמת ולטעון את נתוני הטבלה לאחר השינוי ללא התערבות בתהליך .

על הפתרון לאפשר הוספת פיתוח עצמי (קוד פיתון לדוגמא) וחיבור לכלים נוספים לצורך שדרוג יכולות עיבוד, הוספת פיצ'ר, פונקציה או יכולת כלשהי שחסרה בכלי עצמו.

תתאפשר שמירת היסטוריה של נתונים לנקודת זמן מוגדרת מראש ושמירת המאגר.

יש לאפשר ריצה מקבלית ומיגרציה יעילה של נפחים גדולים מאוד של מידע .

יודגש שהמענה למודול עיבוד הנתונים יכלול כלים עם יכולות ריצה ועיבוד בסביבת On Prem וגם בענן.

דרישות ייחודיות לניהול ובקרת תהליכים במודול

על המודול להיות בעל יכולת התאוששות מתקלות והתמודדות עם שגיאות וכשלים באופן עצמאי, כולל שליחת הודעות במספר רב של ערוצים. על המודול לספק תכונות של שליטה ובקרה נוספים במצבים כאלו.

על המודול לכלול  תכונות בדיקת תהליכים מובנות , כולל בדיקת יחידה  Unit Test)) , בדיקות ביצועים וניתוח יעילות של השאילתות ותהליכים מקצה לקצה. לדוגמא איתור נקודות איטיות ושיפור תצורת האינדקסים, שאילתות ותהליכים.

על המודול להיות בעל יכולת ניהול ותצורה גמישים: ייתן מענה  למספר תהליכי ETL במקביל ויתמוך בתצורה וניהול גמישים של צעדי עיבוד, בעל יכולת שימוש בפרמטרים משתנים.

על הפתרון לספק יכולות אוטומציה מתקדמת של תהליכי ETL,כולל יכולת תזמון בלי ועם טריגר חיצוני וקביעת מערכת זמנים מתקדמת להפעלת תהליכים באופן אוטומטי. על הכלי לאפשר הרצת תהליכים על ידי Control M.

על הפתרון לאפשר הגדרת תלויות בין התהליכים, העברת נתונים לתהליכי אב\בן\אח  עם  ובלי טריגר חיצוני, לקבוע תהליכים מחזוריים, שליחת נתונים במייל וכו.

על הפתרון להיות בעל רכיב אדמיניסטרציה המאפשר הגדרות קונפיגורציה של הכלי  וניהול הרשאות לסוגים שונים של משתמשים .

אבטחת מידע

על המודול לכלול מגוון תכונות אבטחה שניתן להשתמש בהן כדי להגן על נתונים מפני גישה לא מורשית כמפורט בסעיפי 14.

מודול אנליזת המידע – דרישות פונקציונאליות

- מודול אנליזת המידע יתן מענה לצריכה, עיבוד ותחקור מידע עצמאי לגורמים שונים בארגון. במודול זה, המציע נדרש לספק פלטפורמה יעילה לניהול תהליכי עבודה בסביבות AI  ו- ML תוך מתן מענה לכל מחזור החיים של מודלים אנליטיים.

המודול צריך לתמוך ביצירה, אימון, הפצה ,שמירה וניהול גרסאות של מודלים בצורה נוחה וידידותית למשתמש.

על הספק לתת פתרון לתשתית - AI ו- ML מתקדמת שתשמש מפתחים, אנליסטים ,מהנדסי נתונים ומדעני נתונים. יתכן ומודול זה לא ימומש במסגרת הפרויקט הנוכחי.

המודול יהיה בעל יכולת להתחבר למגוון מקורות מידע, לאסוף את הנתונים, לבצע תחקור לצורך הבנת הנתונים ובחירת DATA SETS.

המודול יהיה בעל יכולת לבנות מודלים אנליטיים מותאמים על ידי בחירת אלגוריתמים  מובנים שהתשתית תספק או על ידי הכנסת קוד של מדען נתונים לצורך כך.

המודול יהיה בעל יכולת לבצע Data Preparation באופן עצמאי על מאגרי המידע על מנת להבנות את המידע באופן שיקל על חילוץ התוצאות האנליטיות מתוכו. לא ידרשו יכולת כתיבת קוד או ידע בפיתוח של האנליסט .

המודול יספק יכולות אימון המודל, הרצת DATA SETS, ניתוח והתאמת הפרמטרים של המודל, שיפור ביצועים והרצת המודל על סט נתונים נוסף.

המודול יספק יכולת לנהל תהליכי ניסוי והשוואת מודלים, כולל התמודדות עם יישומים מתקדמים כמו AutoML וHyperparameter Tuning

המודול יספק ממשק ויזואלי וידידותי מובנה להצגת נתונים ותוצאות המודלים או קונקטור לQLIK SENSE

המודול יספק אפשרויות שיתוף והפצת המודלים בארגון.

המודול יספק יכולת סנכרון וניהול גרסאות שונות של מודלים וקוד.

המודול יתמוך באינטגרציה עם פלטפורמות ענן וכן עם טכנולוגיות נפוצות אחרות כמו Kubernetes.

על התשתית לספק יכולות ניטור ובקרה וניהול הרשאות משתמשים.

על הפתרון לאפשר צריכת מידע מתשתית הAI\ML באמצעות API. תתאפשר העברה של מידע המחושב למערכת תפעולית ואחזור תשובה על ידי הרצת מודל אנליטיקה.

על התשתית לאפשר יכולת להריץ למידת מכונה מעל נתונים בצורה יעילה ולתמוך בעבודה עם נפחים גדולים של המידע.

על המציע לפרט במסגרת המענה תהליכי ההתממשקות למידע שיאוחסן בארגון, ולהסביר את אופן הפתרון בשני הכיוונים- מצד אחד לאפשר למפתחי ה- ML\AI גישה למידע (בכל נקודות האחסון שלו) ולאפשר להם לאסוף אותו ולהעביר אותו לסביבה בה יוכלו לבנות מודלים, ומצד שני לקבל מהם תוצר- ולעשות לו Deploy ולשמור את תוצריו באגם או שכבה עסקית בהמלצתו של ארכיטקט הפתרון.

ניהול ובקרה כלי הפלטפורמה – דרישות פונקציונאליות

על הפלטפורמה לאפשר אפשרות לניהול ובקרה של כל המודולים במערכת ושל הכלים השונים בתוך המודולים.

בסעיף זה מפורטים דרישות נוספות מעבר לאלה המפורטים עבור על מודול בנפרד.

המציע יפרט יכולות נוספות של הכלים המוצעים, מעבר לאלו שנדרשו בסעיף זה, במידה וקיימות.

על כלי הפתרון לאפשר להתממשק לכלי תזמון תהליכים הקיים בארגון ControlM, כפי שמפורט במצב הקיים.

שליטה, ניטור ובקרה:

על הפלטפורמה לאפשר שליטה, ניטור, ניהול ובקרה של כל התהליכים וזרימת המידע בכל כלי המערכת, בקרה על תקינותן זיהוי בעיות בזרימת המידע . לצורך נקיטת פעולה, המשתמש יקושר לכלי המקור הרלוונטי לביצוע הפעולה. במענה יש להתייחס לריכוז היכולות שליטה ובקרה מלאים בכלי הפלטפורמה,  אחידות ופשטות הניהול.

על הפלטפורמה לאפשר תכונות ניהול בהקשר למידע במצב תנועה (In Motion)- היכולות הנדרשות בהקשר למידע שנמצא בתנועה והנוגעות לכלים שנבחרו ע"י המציע הן:

צפייה בסטטוס תהליכי הריצות/טעינות הרלוונטיים לכל מודול וכלי תוך הדגשת שגיאות וכישלונות. יש לפרט: סטטוס (התחיל, הסתיים בהצלחה, נכשל), תאריך אחרון, תאריך הבא, מקורות ויעדי התהליך. במקרה של שגיאה- הצגת השגיאה.

בקרת שינויים/פעולות: המודול יספק נתוני פעילות ושינויים שהתבצעו (מי עשה, מה עשה, מתי עשה). דוגמאות לשאלות שנרצה לשאול: מי הפעיל איזו שאילתה? מי הריץ איזה דוח מעל הפלטפורמה ומה היו הפרמטרים בשליפה? וכדומה). עבור כל כלי המערכת. המודול יאפשר לתחקר את מכלול הפעילויות עבור אדם מסוים.

לפלטפורמה  יהיו יכולות של בקרה וניטור של המידע, אשר יכללו בין השאר:

כשלים בתהליכי הריצה

בדיקות איכות וזיהוי של הנתונים, אנומליות, סטיות חריגות

ניהול תזמון/ ניהול ג’ובים (Job scheduling).

ניהול גיבויים ושחזורים  (Backup and Restore)

התאוששות עצמאית מנפילות.

ערוצי הפצה של הודעות - במייל וערוצי תקשורת נוספים.

שמירת לוגים ופעולות של המשתמשים.

יכולות Dev Ops על הפלטפורמה לאפשר שמירת גרסאות פיתוח, ניהול סביבות העבודה והפצה של הפיתוחים בין סביבות המעבדה לסביבת הייצור.

ניהול הרשאות ורישיונות:

הזדהות אפליקטיבית :על הפתרון לאפשר הזדהות לפלטפורמה באמצעות SSO אל מול AD בפרוטוקולים מאובטחים כדוגמת SAML ,OAuth 2.0

הפלטפורמה תאפשר ניהול הרשאות ורישיונות המשתמשים בכל הכלים ממקום אחד, כולל סוג הרישיון ומידת השימוש שלו בו.

ניהול הרשאות ומשתמשים .נדרשת יכולת פתיחת קבוצות עבודה ובהתאם לכך לתת הרשאות לכל משתמש (קריאה, עריכה, מחיקה וכו')

הפלטפורמה תספק מידע אודות מספר הרישיונות הפנויים והתפוסים בכל כלי.

הפלטפורמה תאפשר קבלת נתוני המשתמשים הבסיסיים, כגון הרשאות וקבוצות, מספריית המשתמשים המנוהלת ב-Microsoft AD  ותעשיר את המשתמשים בהגדרות של הרשאות, כגון: קבוצות, טווחי מידע מותרים, רמת הרשאות עריכה ועוד.

דרישות נוספות

המערכת תדע לשרת את סוגי המשתמשים הבאים:

משתמשים ישירים -  אנליסטים ומידעני מידע, חוקרים ואנשי מודיעין הממוקמים במחלקות העסקיות של רשות המסים.  מדובר על כ 100 מומחים בכריית וניתוח מידע, הזקוקים לכלים מתקדמים ויעילים לצורך ביצוע עבודתם.

משתמשים עקיפים- באמצעות ממשקים בין הפלטפורמה למערכות תפעוליות, ייהנו משתמשי הקצה של אותן מערכות מהמידע הגולמי ומעובד הנצרך. מדובר על היקף של מאות משתמשים.

משתמשי הקצה  - משתמשים במידע מה-DWH  וגם במידע הגולמי מ-MSSQL לצורך בניית מודלים.  בנוסף  היום הם עושים שימוש במאגרים נוספים לצורך העשרת הנתונים.

משתמשי יחידת ה- DATA בשע"מ- (כ20 עובדים) מנהלי החטיבות, ארכיטקט הנתונים, ארכיטקט אבטחת הנתונים, מהנדסי נתונים, מפתחי Front BI, מנתחי מערכות מידע ובודקי מערכות.

במידה וייבנו יישומים ייעודים ע"ג הפלטפורמה, יישומים אלו ישרתו משתמשים עקיפים שהם משתמשי קצה במחלקות העסקיות ברשות המיסים (לדוגמא חוקרי מע"מ ומס הכנסה).

מעבר עתידי לענן - על המציע לפרט את משמעויות המעבר לענן מבחינת רישוי, עלות, הסבה, וכו' (המעבר האפשרי לענן אינו חלק מתכולת משלב א' של הפרויקט ).

תמיכה בשפות - רוב המידע הטקסטואלי הארגוני הוא בעברית. יחד עם זאת הפתרון יתמוך בריבוי שפות בתקן I18N  כך שתתאפשר בעתיד הטמעה של פתרונות עיבוד שפה טבעית עבור שפות אלו.

יכולת הרחבה Scalability

על המערכת להיות בעלת יכולת הרחבה באופן מלא, כך שיתאפשר גידול עתידי על מנת לתמוך בהגדלה של יכולת העיבוד, נפח הנתונים וכמות המשתמשים על פי המתואר בטבלה שלהלן.

יש לציין שתחזית זאת הינה הערכה מקסימאלית ולא מחייבת את המזמינה, ייתכן ובפועל החלוקה בין השנים והכמות בתוך השנים, תשתנה בהתאם למציאות שתתהווה בפועל.

- טבלה 21- תחזית גידול במשתמשים ובנפחים

| שנה | ADMIN כמות | כמות מפתח\מהנדס נתונים | כמות אנליסט\צרכן DATA | כמות מפתחי AI\ML | נפח TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3 | 7 | 50 | 7 | 40 |
| 2025 | 3 | 15 | 150 | 15 | 100 |
| 2026 | 3 | 20 | 250 | 25 | 200 |
| 2027 | 3 | 25 | 300 | 30 | 400 |
| 2028 | 3 | 25 | 350 | 35 | 700 |
| 2029 | 3 | 25 | 350 | 40 | 1000 |
| 2030 | 3 | 25 | 350 | 40 | 1100 |
| 2031 | 3 | 25 | 350 | 40 | 1200 |
| 2032 | 3 | 25 | 350 | 40 | 1300 |

שרידות וזמינות

הפתרון באתר הראשי בלבד צריך להיות בזמינות גבוההHigh Availability,  על המציע לפרט אודות אופן המימוש, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים:

זמינות -  RPO- Recovery Point Objective- הפתרון צריך להיות זמין ב-99.99% מהזמן. על המציע לפרט את אופן המימוש להבטחת זמינות זו.

RTO- Recovery Time Objective : במקרה של נפילות- על המערכת לשוב לפעול באופן מלא תוך 4 שעות לכל היותר, יש לפרט זמני התאוששות בכל רכיב. (אין מעבר ל-DR)

ניהול הטיוב: הפתרון יאפשר לראות סיכום של מצב איכות מאגרי הנתונים ולצפות בקצב התקדמות הטיפול בהם.

אתר DR

על הפתרון לתמוך ב-DRP של הארגון, אשר ישרת גם את פתרון זה. נכון לזמן פרסום המכרז האתר הוא פסיבי והמזמינה יוצאת למכרז להקמת אתר DRP שיפעל בתצורת Active- Active .

הפתרון צריך להיות מגובה במלואו באתר ה-DR החל מסיום שלב ההקמה בתצורת Active-Passive  (עותק גיבוי מלא של השרתים והנתונים באתר-ה DR).

על המציע להתייחס לאפשרות של תמיכת אתר ה-DR ברמת אפליקציה (Active-Active ).

הדיסקים באתר ה-DR זהים לדיסקים באתר המקור.

גיבוי

על כל הרכיבים במערכת ובפרט המידע השמור בה להיות מגובים וניתנים לשחזור. על המציע לפרט אודות תוכנית הגיבויים הנדרשת לכל מודול ולפרט את אפשרויות השחזור.

במידה ומערכת הגיבוי הקיימת כיום בשע"מ לא מסוגלת לגבות את המודלים המוצעים – על המציע לפרט מהו פתרון הגיבוי הנדרש.

יכולת להגדיר גיבויים אוטומטיים בכל כלי  המודולים המוצעים בפתרון

ODS

בהתאם לדרישות המכרז ולמצב הקיים במזמינה על המציע לפרט במענה האם נדרש ,ומה התהליך השילוב של ODS בפלטפורמה.

כלי פיתוח

בכל המודולים הכוללים גם יכולת פיתוח באמצעות קוד, יש לתמוך ביכולות הבאות:

Debug: היכולת לבצע בדיקה לקוד, שימוש ביכולות הבאות לכל הפחות: נקודות עצירה, תמונת מצב לגבי התהליך, כולל מעקב אחר משתנים,  יכולת הגבלת כמות הנתונים המורצים בבדיקה והיכולת לשנות ערך של משתנה בזמן ריצה.

היכולת להכניס קוד לריצה בלי הצורך לקמפל מחדש.

ניהול גרסאות - על המציע להציע פתרון לניהול גרסאות, ה-Pipeline וההפצה בין הסביבות, בכל הכלים הנדרשים לכך.

לוגים

על המציע לפרט אודות היכולת של כלי המערכת לבצע שמירה של Audit Logs  כולל אפשרות לייצא את הלוגים האפליקטיביים והתשתיתיים של המערכת למערכות שו"ב חיצוניות. בנוסף, על המציע לפרט אודות היכולת לתחקר את הלוגים האלו בכלי מרכז אחד, תוך התייחסות לנקודות הבאות:

יכולת  שילוב של כלי ניטור ובקרה כמו datadog\splunk\EKS עם תמיכה באיסוף וניטוב נתונים בעזרתOpen telemetry

תמיכה ביכולת לתשאול הלוגים.

היכולת לשלוט במשך הזמן בו      יישמרו סוגי הלוגים השונים.

על המציע לתמוך ולפרט כיצד ניתן להתממשק למוצרי בקרה ואכיפה (SIEM\SOC) לצורך ניטור ובקרה שלהם.

על הלוגים, של כלל המערכות, לתאר לפחות את האירועים הבאים:

פעולות משתמשים: ניווט, קריאה, בקשה לקבל מידע, הכנסת מידע (בהתאם למודול הרלוונטי).

כל שינוי שנעשה על המידע, כולל מספר רשומות שעודכנו\הוספו\שגויים\כפולים.

סטטוסים של תהליכים.

הצגת רשומות שגויות\או דוגמאות בצמוד להודעות שגיאה.

תאריכים תחילה וסיום של פעולות.

היסטוריה של ביצועים.

תיעוד.

נדרשת העברת תיעוד מלא בעברית לעובדי יחידת הדאטה של המזמינה שיכלול:

נהלים מפורטים של התקנת מוצרים כולל צילמי מסכים והסברים כולל פירוט על התאמות שנעשו.

תרשים ארכיטקטורה מפורט של הפתרון.

אפיון מפורט של זרימת הנתונים בפרויקט.

הגדרת נהלי העברה בין סביבות העבודה.

הגדרת תהליכי גיבוי ושחזור עבור סביבות העבודה.

הדרכה.

במסגרת הפתרון נדרשת הטמעה והדרכה של כ- 20 אנשי תשתיות בשימוש בארכיטקטורה כללית, כלים, תחזוקה, עדכוני גרסאות, קונפיגורציה, גיבויים, התקנות וטיפול בתקלות 1  TIER .

ביצוע קורסי הסמכה לכ- 20 מפתחים וadmin 5-  באגף הDATA לשליטה מלאה בכל היכולות של הכלים המוצעים.

ההדרכות יבוצעו בעברית וילוו בחומר הדרכה מפורט בעברית.

פירוט החומרה הדרושה לביצוע הפרויקט

על המציע לפרט באמצעות טבלה מפורטת את דרישות החומרה מהמזמינה לצורך הקמת הפרויקט בהתאם לפתרון המוצע. הפירוט יבוצע על פי טבלה 8 בפרק ב'

ניהול והקמת הפרויקט - הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות

ניהול  הפרויקט

- יש לפרט במענה את כל שלבי הפרויקט ואופן ביצועם בהתאם לפתרון המוצע.

הספק ימנה צוות פרויקט מטעמו. חברי הצוות יכללו בין היתר את ארכיטקט DATA  ומנהל הפרויקט שהוצעו ע"י הספק במכרז ואשר יאושרו על ידי המזמינה.

צוות הפרויקט יכיל מומחי יישום של כל המוצרים בפלטפורמה המוצעת.

ניהול הפרויקט יכלול  את הפעילויות הבאות:

לימוד המצב הקיים, מערכת המחשוב ודרישות המזמינה.

תכנון ואפיון של כלל הארכיטקטורה, מרכיבי הפתרון בהתאם לאתר המזמינה.

קביעת המתודולוגיה וה-Best practice ליישום ארכיטקטורת המערכת המוצעת ושימוש שיטתי נכון בכל הכלים. קביעת תהליכי העבודה ונהלים וכתיבת תיק מסמכים מפורט בו יפורטו כל תהליכי העבודה הנדרשים לעבודה לפי המתודולוגיה.

כתיבת תוכנית עבודה מפורטת, כולל התאמות ופיתוחים נדרשים והגדרת דרישות מהמזמינה (תשתיות, משתמשים, אבטחת מידע).

ביצוע התאמות והרחבות נדרשות במרכיבי המערכת, לרבות פיתוח, קונפיגורציה והתאמות.

ביצוע אינטגרציה בין מרכיבי המערכת, לרבות פיתוח ממשקים נדרשים פנימיים בין מרכיבי הפלטפורמה עצמם וגם בין רכיבי הפתרון ומערכות שע"מ אחרות.

עמידה בדרישות אבטחת מידע וחיבור המוצרים לתשתיות אבטחת המידע של שע"מ.

ביצוע בדיקות מסירה ואינטגרציה לכלל מרכיבי המערכת לפני מסירתם לבדיקות הקבלה של המזמין.

ביצוע שלב הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות נרחב על פי המפורט בסעיף 9.2 להלן.

חיבור הפלטפורמה למערכת ניטור ובקרה ובדיקה שכל הרכיבים והתהליכים מנוטרים.

תפעול  והרצת המערכת  עד למסירתה לאחריות המזמינה.

העברת בעלות על קוד, חומרי UX\Design וכל מידע רלוונטי נוסף.

ביצוע קורסים והדרכות.

מסירת תיעוד מלא, כמפורט בסעיף .8.12

שירות תחזוקה החל ממסירה של כל מודול לאורך כל תקופת ההתקשרות ועד העברת המקל ליחידת הדאטה.

סיום פרויקט ההקמה ומעבר לפרויקטי ההמשך לפי החלטתה של המזמינה ובתנאי שבוצעה העברה של כל התהליכים וניהול הפלטפורמה לאחריות מלאה של המזמינה.

הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות.

- כחלק מההקמה של הפלטפורמה ימומש שלב הזרמת המידע לשכבות פלטפורמת הDATA אשר יכלול יישום כל חלקי הארכיטקטורה המוצעת מקצה לקצה. כל תהליכי פיתוח יעברו דרך 3 הסביבות עבודה בהתאם לתוכנית עבודה, המתודולוגיה וה-Best practice.

    - טעינת נתונים לאזור Data Lake בפלטפורמת DATA:

תהליך הטעינה ממקור נתונים MSSQL -אבן דרך  1+2:

טעינה של מאגרי המידע המרכזיים של שע"מ - כ - 500 טבלאות עם מידע גולמי מMSSQL בנפח כולל של כ TB15. כמות השדות הממוצעת לטבלה היא כ-40 שדות . יהיו טבלאות עם מספר שדות בודדים ויהיו כאלה עם עשרות עד מאות בודדות שדות לטבלה. כמות הרשומות בטבלאות הינה בטווח של אלפים בודדים למאות מליוני רשומות, כאשר רוב הטלאות מכילות מאות אלפי רשומות.

- נתונים אלה מרופלקים מMainframe- לשרתי MSSQL באמצעות כלי רפליקטור בnear real time. רוב הטבלאות ב Mainfram מתעדכנות כל הזמן וישנן כאלה עם עדכון שבועי או חודשי. הסבר נוסף על התשתית ותהליכים הקיימים במזמינה מפורטים בסעיף  1 במצב הקיים.

כל הנתונים שצויינו מעלה יטענו לשכבה הגולמית של הData Lake כאשר 70% מהנתונים יטענו ב- BATCH  ו30% ב-Streaming . פירוט לגבי רשימת הטבלאות וחלוקה של טעינת הנתונים ינתן  בפגישת  הkick-off . בשלב ראשון תהיה טעינת FULL  של נתוני הפרויקט ולאחר מכן טעינה אינקרמנטאלית בהתאם לעדכון הנתונים הנבחר . עדכון הנתונים  בצורת BATCH יהיה יומי.

יש לבצע לפחות 2 טעינות FULL מוצלחות ברצף וכ-5 טעינות אינקרימנטאליות מוצלחות ברצף לפני אישור יציבות התהליך ועלייתו לסביבת ייצור.

בסביבת ייצור יש לתזמן את תהליך הטעינה בהתאם לעדכון התנונים.

מדדי להצלחה וסיום ביצוע אבן דרך 1,2 הינם טעינה של כל הטבלאות ועמידה במפרט היכולות של הפלטפורמה המוצעת ביחס  לדרישות המכרז. בין יתר ינתן דגש על בדיקת קצב טעינת נתונים ,שלמות העברת המידע,ניטור ובקרת תהליכים.

תהליך הטעינה של קבצי טקסט של ביקורת עוסקים- אבן דרך 3

טעינת קבצי ביקורות עוסקים ,כ-11,000 קבצי TXT  בפורמט  קבוע  (למעט קבצים בפורמט שגוי) בנפח כולל של כGB500  ,כאשר הקבצים מתקבלים בזוגות:קובץ כותרות עם מספר רשומות בודדות וקובץ נתונים בגודל משתנה בטווח של MB1 עד GB35. קבצים מתקבלים לספריה מסוימת כל הזמן ויש לטעון אותם מיד בהגעתם (כל זוג קבצים בנפרד). כמות הקבצים שמתקבלת ביום הינה כ50 זוגות בממוצע.

בסביבת ייצור יש לתזמן את התהליך באופן קבוע.

מדדים להצלחה וסיום ביצוע אבן דרך 3 הינם פיתוח של תהליכי טעינה לכל הקבצים,בדיקות תקינות התהליך ,העברה לסביבת ייצור ,תזמון תהליכים וריצות יציבות של תהליכים במשך שבוע עבור טעינה של כל הקבצים המוגדרים באבן דרך 3 ועמידה במפרט היכולות של הפלטפורמה המוצעת ביחס  לדרישות המכרז. בין היתר ינתן דגש על טעינה מקבילית של מספר זוגות קבצי TXT שכל אחד מהם נטען בטווח של שניות בודדות  עד דקות בודדות בהתאמה לגודל ומבנה הנתונים.

טעינה של קבצים חצי מובנים ושאינם מובנים-אבן דרך 4:

טעינה של 10 קבצי Excel , 5 מסמכי Word ו-Pdf, 5 קבצי XML ו-HTML . יש לבצע 5 טעינות FULL ו7 טעינות DELTA בBATCH בתיאום עם המזמינה. יש לפתח תהליכי טעינה קבועה של הקבצים בהתאם לטריגר שימסר על ידי המזמינה. פירוט לגבי רשימת הקבצים וחלוקה של טעינת הקבצים ינתן  בפגישת  הkick-off .

טעינה של קבצים לא מובנים תכלול: 5 קבצי תמונות, 2 קבצי וידאו ו- 3 קבצי אודיו. יש לבצע 5 טעינות חד פעמית מוצלחות עם יכולת תזמון תהליך טעינה חוזר.

טעינת נתונים באמצעות API  ממערכת הקיימת בשע"מ. כתיבה והפעלה של 5 API בסיסיים (ברמת מורכבות נמוכה) לטיענה ממקורות מידע שונים בארגון. כתיבה והפעלה של 7 API בסיסיים (ברמת מורכבות נמוכה) לשליפה מפלטפורמת הDATA למערכות ומאגרי מידע שונים בארגון.

בתהליך טעינת הנתונים לאגם הנתונים יבחנו מהירות ,טעינה מקבילית ,שלמות מידע המועבר ובד בבד  יכולות טעינה של כמויות גדולות של נתונים. בפיתוח תהליכים יש לתת דגש על:

הקצב של טעינת BATCH של מיליוני רשומות מטבלאותMSSQL  מצופה בשניות בודדות למסד נתונים של Data Lake.

קצב טעינת קבצים חצי מובנים בטווח של שניות בודדות  עד דקות בודדות בהתאמה לגודל ומבנה הנתונים.

יבחנו דרישות של מניעת איבוד המידע כמו יכולת לוודא שכל המידע שהיה מיועד לאיסוף אכן נאסף כמפורט במודול טעינת נתונים סעיף 3.5.

בתהליך הטעינה יבחנו ניטור ובקרה של התהליך : ביצוע של פעולה שלמה, גם במקרה של נפילה- התחלה מחדש כמפורט במודול טעינת נתונים.

בתהליך הטעינה תבחן אפשרות טעינה של מיליוני רשומות בשניות בודדות למספר יעדים ומקורות במקביל.

בסיום טעינת כל הנתונים לשכבה הגולמית יש לבצע בדיקות מערכתיות בהתאם לדרישות המכרז לכלים המוצעים בפלטפורמה. בהתאם לתוצאות הבדיקה יש לעשות התאמות פיתוח הנדרשות לתהליכי הטעינה.

    - שינוע נתונים לאזור המותמם ולאזור המטוייב, טיוב נתונים ושמירת היסטוריה. אבן דרך 5

      - טיוב נתונים שמקורם בMSSQL מתוך השכבה הגולמית.

        - בפגישת  kick-off  תימסר למציע רשימה של  100 טבלאות נבחרות שמקורם בMSSQL מתוך השכבה הגולמית.

        - הספק נדרש לפתח עבור כל טבלה מתוך הרשימה תהליכי שינוע,  טיוב , נקיון ותהליכי סטנדרטיזציה כמפורט מטה:

          - הגדרת מפתח חד חד ערכי לרשומה . הורדת כפולים בהתאם למפתח .

          - נירמול:הפיכת פורמט הנתונים בהתאם לאופי הנתונים. לדוגמה כל נתוני התאריך אשר מקורם בADABAS מגיעים בפורמט נומרי וצריך להפוך אותם לפורמט מסוג תאריך (DATE\DATE TIME)

          - איתור והשלמת נתונים חסרים . יש להגדיר מדיניות במקרי מידע חסר: מחיקת הרשומה, השלמה אוטומטית, שליחה לפקיד לצורך השלמה. בנוסף יש לבצע 3 סוגי השלמות 1.השלמת ערך לפורמט תקין של תאריכים :לדוגמה בשדה תאריך לידה חסר יום או חודש, יש להשלימו בהתאם להחלטה עסקית. 2. בדיקה והשלמת קודים החסרים בטבלאות פיענוח. 3. החלפה מידע שגוי –לגודמא בהתאם לטווח ערכים שיוגדרו תיקון מספר מחוץ לטוות –לדוגמא גיל שלא יכול להיות יותר מ120.

          - הגדרת Foreign keyלטבלאות (FK) בין 2-6 לכל טבלה.

      - שמירת היסטוריה של נתונים כתמונת מצב ברמת טבלה .תדירות השמירה היא :לחלק מהטבלאות פעם בשבוע,לחלק לפעם בחודש ולחקל פעם בשנה. לדוגמא לבצע  SNAPSHOTS של טבלה.

        - תהליך שמירת היסטוריה יבוצע לנקודת זמן מוגדרת מראש ושמירת תמונת מצב בנפרד לנתונים נוכחיים.

        - יש לבצע שמירת היסטוריה לכ-50 טבלאות בData Lake.

      - לנתונים של "ביקורות של עוסקים" (כ-11,000 קבצי TXT  ) יש לבצע את העיבודים הבאים:

        - פיצול הרשומה בקובץ הנתונים וטעינה לטבלה בהתאם לסוג הרשומה המופיע בקובץ הכותרות.

        - פיצול של כל רשומה בקובץ הנתונים בהתאם לסוגי השדות (עמודות מוגדרות לפי מיקום ברשומה ).

        - בתהליך הפיצול יש כ- 25 בדיקות איכות ,כמות ושלמות הנתונים בהתאם לצורך העסקי. לדוגמא:

- כל קובץ עובר שתי סוגי הבדיקות:

        - בדיקות לוגיות ראשונות- קובץ שלא עומד בבדיקה אינו ממשיך בתהליך.

- בדיקת רשומת פתיחה – נרשמת שגיאה, שליחת מייל לגורם האחראי. והפסקת המהלך.

- בדיקת מספור – נרשמת שגיאה ברמת ביקורת, שליחת מייל והפסקת המהלך.

- בדיקת קוד רשומה –קוד רשומה לא מוכר, נרשמת שגיאה, שליחת מייל והפסקת המהלך.

- בדיקת קובץ ריק – במידה ולא נמצאה לפחות רשומה אחת (בין רשומת פתיחה לרשומת סגירה) נרשמת שגיאה, שליחת מייל והפסקת המהלך.

- נתוני ביקורת חלקיים –רשומות "D" (בן) ללא רשומות "C" (אב) נרשמת שגיאה  , שליחת מייל והפסקת המהלך.

- בדיקת רשומת סגירה –נרשמת שגיאה  , שליחת מייל והפסקת המהלך.

- בדיקת מזהה פתיחה מול מזהה סגירה – נרשמת שגיאה  , שליחת מייל והפסקת המהלך.

- בדיקת מס' עוסק פתיחה מול מס'  עוסק ברשומת סגירה – נרשמת שגיאה, שליחת מייל והפסקת המהלך.

- התאמה לקובץ איני – (אם קיימת רשומת פתיחה)  ע"פ נומרטור וסטטוס 110.  אם לא נמצא הנומרטור המתאים נשלח מייל למתכנת והמהלך מופסק.

        - בדיקת התאמת סכומי רשומות-בין מה שנמצא למה שדווח – נשלח מייל ואין תעופה .בדיקות תקינות – על כל שדה ושדה , ערך לא תקין נרשם כשגיאה ומתאפס.

- טבלה 22- בדיקות איכות לרשומת בקרת עוסקים

| משפחה | תאור | הודעה |
| --- | --- | --- |
|  | בדיקת נומריות | השדה חייב להכיל ספרות בלבד |
| בדיקת גרסה | בדיקת קבוע מערכת | ערך השדה לא חוקי |
|  | בדיקת שדה חובה | השדה חייב להכיל ערך כלשהו |
|  | בדיקת ספרת ביקורת | ספרת הביקורת שגויה |
|  | בדיקת נתיב | הנתיב לא חוקי |
|  | בדיקת *date | התאריך לא ולידי |
|  | בדיקת *time | השעה לא ולידית |
| ערכים | בדיקת ערך השדה | הערך בשדה שגוי |
| קוד רשומה | בדיקת סוג הרשומה | קוד הרשומה שגוי |
| בדיקת סימן | בדיקת שדה חיובי או שלילי | סימן הסכום בשדה שגוי |
| בדיקות תלות רגילות ופשוטות | בדיקות על שדות 1014, 1023, 1024, 1025, 1307-1311 | בהתאם לתלות |
| בדיקות תלות - חישוב | בדיקת החישוב בסכום לאחר ההנחה או בסכום הכולל מע"מ | שגיאת חישוב בסכום... |
| בדיקות תלות - השוואה | קיום הצרוף של סוג ומספר מסמך ברשומה C100 | הצרוף של סוג המסמך ומספר המסמך לא קיים ברשומת הכותרת |
| בדיקה מול טבלה | בדיקה האם הערך קיים בטבלאות | הערך השדה לא ולידי |
| אורך רשומה | בדיקות אורך הרשומה בכל סוגי הקבצים כולל בדיקת אורך רשומת פתיחה וסגירה | אורך רשומת הפתיחה לא תקין ; אורך רשומת הנה"ח לא תקינה |

        - בהתאם לתוצאות הבדיקות יש לבצע פעולות סינון רשומות ושליחת דוח שגויים, התראות במייל על אי תקינות התהליך.

      - במסגרת הפרויקט בסביבת ייצור יש לתזמן תהליכים באופן אוטומטי .

      - בתהליך הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות יבחנו יכולות טכנולוגיות לעיבוד נפחי מידע גדולים במהירות והיעילות כמפורט במודול עיבוד המידע.

      - העברת נתונים בשלב הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות לאיזור המותמם המוגדר לכך .

      - העברת נתוני שלב הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות בין אזורים העסקיים תוך צמצום והוספה אוכלוסיית הנתונים וביצוע עיבודים נופסים

      - בנוסף לכך יבחר סט נתונים מצומצם לצורך טעינה של נתונים מתוך Data Lake לתשתית הAI המוצעת בפתרון וביצוע שלב הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות לצורך הוכחת יכולות של הפלטפומרה המוצעת.

      - במסגרת הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות יבוצעו בדיקות מענה לדרישות אחזור הנתונים,שליפה ,תחקור יצירה ועדכון נתונים  באמצעות יכולות כלי אחסון הנתונים כמפורט במודול אחסון המידע ומסד הנתונים.

    - שינוע נתונים ועיבוד נתונים בשכבה העסקית אבן דרך 6

      - ביצוע שינוע וטעינה של נתונים לשכבות העסקיות .

      - במסגרת הזרמת מידע מקצה לקצה ובדיקות מערכתיות יש לעשות הסבה לתהליך חישוב  הכנסות יחידים . תהליך המייצר  קובץ ברמת הפרט (ת.ז. או מזהה של תושב חוץ) המכיל שדות רבים מכ-10 טבלאות MSSQL שונות, כגון: מרשם התושבים ותושבי החוץ, דיווחי עצמאים והשומות, מאסטר מע"מ ומאסטר שומה, נדל"ן, דיווחי מע"מ, מודיעין ועוד. הקובץ יבנה בתדירות שנתית על פי שנת מס-2023. בסיום ההתהליך יש למסור טבלה סופית המכילה מידע על הכנסות יחיד במדינת ישראל. בפגישת  kick-off  ימסרו למציע מסמכי אפיון ופיתוח לתהליך הקיים.

      - מדד להצלחת ביצוע הדרישה הוא הספקת התוצרים הנדרשים תוך שימוש בכלי הפלטפורמה ובדיקת יכולותם בפועל:

        - תיקוף דרישות עסקיות

        - מידול ואפיון הפתרון

        - פיתוח ושינוע המידע לשכבה הייעודית בפלטפורמה

        - בדיקות התהליך

        - תזמון התהליך בסביבת ייצור ,העברת ידע ומסירה לצוותי אגף הDATA.

פיתוחים ייעודיים במסגרת הקמת המערכת

במידה ונדרשים פיתוחים ייעודיים במסגרת הקמת המערכת, על הספק לפרט את הנושאים הבאים:

אופן כללי על הפיתוח.

באיזו טכנולוגיה יתבצע הפיתוח.

כיצד הרכיבים הנ"ל (המוצרים והפיתוחים) משתלבים יחד.

לוחות זמנים עיקריים מומלצים לפרויקט

לוחות הזמנים המומלצים לפרויקט מפורטים בטבלה 23 במפורטת להלן.

על הספק להכין לוחות זמנים מפורטים תוך ציון לפחות כל אבני הדרך המפורטים בטבלה.

- טבלה 23- אבני דרך ולוחות זמנים מומלצים

| - לו"ז (חודשים) | - אבן דרך | - הערות |
| --- | --- | --- |
| - ARO | - קבלת הזמנה |  |
| - ARO+1 | - פגישת kick-off |  |
| - ARO+3 | - סיום תכנון- CDR | - יוצג גאנט מפורט של כל הפרויקט, סיכונים |
| - ARO+3 | - סיום התקנות |  |
| - ARO+4 | - סיום אינטגרציה בין מוצרי הפלטפורמה לעבודה מקצה לקצה שכפול הארכיטקטורה לסביבות השונות (פיתוח, טסט ופרוד) |  |
| - ARO+6 | - שלב 1- סיום הזרמת 200 טבלאות ראשונות מMSSQL לשכבה הגולמית בפלטפורמה |  |
| - ARO+7 | - שלב 2- סיום הזרמת 300 טבלאות נוספות מMSSQL לשכבה הגולמית בפלטפורמה |  |
| - ARO+8 | - שלב 3- סיום הזרמת כל קבצי TXT של ביקורת עוסקים לשכבה הגולמית ובדיקות מערכתיות |  |
| - ARO+9 | - שלב 4- סיום הזרמת כל המידע הנותר המוגדר במסגרת הפרויקט לשכבה הגולמית בפלטפורמה ובדיקות מערכתיות |  |
| - ARO+10 | - שלב 5 סיום שינוע לאזור המותמם ולאזור המטויב, שמירת היסטורית הנתונים ,טיוב ועיבוד בשכבה המטוייבת |  |
| - ARO+11 | - שלב 6 סיום שינוע ועיבוד הנתונים בשכבה העסקית |  |
| - ARO+12 | - סיום הדרכות ,תיעוד, העברת קורסים לעובדי הארגון והעברת ניהול הפלטפורמה לעובדי המזמינה |  |

שירותי אחריות ותחזוקה

הספק מתחייב לספק למזמינה שירותי תחזוקה לתוכנות נשוא הסכם זה, הכוללים תיקון קלקולים ותקלות בכל מרכיב של תוכנה וכל פעולה או מעשה הנחוץ לפעולתן התקינה והסדירה של התוכנות האמורות. כמו כן מתחייב הספק לספק שעות עבודה עבור סיוע טכני.

תידרש תחזוקה פשוטה של המערכת למקרים בהם יהיה צורך , הוספת שרתים, הסרת שרתים/ עדכוני גירסאות/ א.מ במתכוון או כתוצאה תקלה כלשהי .תהליכים אלה יתבצעו ע"י הגורמים הטכניים בשע"ם בתיאום עם הזוכה

הספק מתחייב כלהלן:

להשקיע את מיטב זמנו, הידע, הכישורים המקצועיים, הניסיון והמיומנות שבידו, לשם מתן שירותי התחזוקה.

לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע שירותי התחזוקה, וכן לעשות את כל הסידורים הדרושים לביצוע יעיל, מעולה ותכליתי של השירותים.

להעסיק, על חשבונו, עובדים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים הבקיאים בתחום התוכנות נשואות הסכם זה במספר הנדרש לביצוע השירותים.

ליתן למזמינה, ייעוץ וסיוע בפתרון בעיות שייווצרו או יתגלו בשימוש ובהפעלת התוכנות נשואות הסכם זה, לרבות אבחון, אפיון ובחינת תקלות.

לספק לעובדיו, על חשבונו, רכיבים, חלקי חילוף, כלי עבודה וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים.

הספק מתחייב להחליף רכיבים פגומים ברכיבים תקינים וחדשים לחלוטין מתוצרת אותו יצרן ומאותו דגם בדיוק כמו הציוד הפגום. על ציוד חליפי זה תחול תקופת אחריות למשך התקופה המקורית שנותרה עבור הציוד המוחלף.

מודגש כי לא תותר הוצאת מידע ואו רכיבים המכילים מידע באשר הם, מאתרי המזמין. כאשר יוחלף רכיב המכיל מידע, רכיב המידע יוסר ויימסר לנציג המזמין  באתר המזמין.

כל שישה חודשים או עם פרסום הודעה של גורם מוסמך אצל הספק או היצרן על שינוי או עדכון גרסה בתוכנות נשואות מכרז זה, יבצע הספק בדיקה להשוואת גרסאות במתקני המזמינה בין הגרסאות הקיימות לבין הגרסאות המעודכנות . בתום ההשוואה הספק מתחייב לעדכן ו/או לשנות את הגרסה לרבות התקנה והטמעה, בתוך פרק זמן שיקבע ע"י המזמינה, ממועד תחילת בדיקת ההשוואה, ועד לפעילות מלאה ותקינה ולשביעות רצונה המלאה של המזמינה.

הספק מתחייב כי קיים בידיו הידע והיכולת הדרושים לביצוע שינויים והתאמות במוצרים ובציוד המוצעים על-ידיו, והוא מתחייב ששינויים והתאמות שיבצע כשדרוג במרכיבי המוצרים והשירותים המבוקשים, יבוצעו על פי הוראות והנחיות היצרן ולא יפגעו במחויבות הספק והיצרן לתת אחריות למוצרים, לציוד ולשירותים המבוקשים, וכן ששינויים והתאמות אלה ישתלבו במוצרים, בציוד ובשירותים כך שלא יפגעו באיכות המוצרים, הציוד והשירותים, ושימשיכו לפעול לאחר שדרוג מסוג זה.

הספק מתחייב להמציא למזמינה, בסיום כל רבעון, דו"ח מפורט על שירותי התחזוקה שניתנו על ידו במסגרת הסכם זה - לרבות תיקון תקלות - במשך הרבעון החולף.

למען הסר ספק: עבודות האחריות והתחזוקה יבוצעו באחריות הספק ויכללו הגעה פיסית של נציגי  הספק לאתרי המזמין ברחבי הארץ. עבודות אלו יבוצעו ככל שיידרש, בשעות חריגות ומעבר לשעות העבודה המקובלות. הכל ללא תשלום נוסף.

הספק מתחייב להפעיל במשך כל תקופת התחזוקה מוקד סיוע אנושי ומאויש (לא ממוכן) -  (Help Desk/Call Center) בארץ ובשפה העברית (להלן : "מוקד הסיוע") בו יהיו קווי טלפון/דוא"ל לצורך קבלה וקליטה של קריאות שירות מאת שע"מ, (להלן : "קריאת שירות") בדבר תקלות ובקשות למתן עזרה וסיוע בפתרון תקלות ובעיות טכניות שיתעוררו בציוד נשוא מכרז זה.

הספק מתחייב לתפעל את מוקד הסיוע בשעות פעילות של המזמינה (8:00-17:00 בימים א'-ה') וכי זמן ההמתנה עד לקבלת מענה במוקד הסיוע לא יעלה על 3 דקות.

הספק מתחייב להודיע למזמינה , לאלתר על כל שינוי או החלפה בקווי ההודעה וכן על כל שינוי בכתובתו.

מוקד הסיוע של הספק יספקו באופן שוטף מענה לקריאות שירות / תקלות של המזמינה.

כל פניה למוקד הסיוע הן באמצעות טלפון/דוא"ל של הספק תכלול תיעוד, לפחות אך לא רק, של הנתונים  להלן. דוחות התיעוד יוגשו לאיש הקשר מטעם המזמין, חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם הספק בדואר אלקטרוני בפורמט PDF או מסמך Word:

פרטי הפונה (שם, טלפון, טלפון נייד, דוא"ל).

מספר פניה.

תאריך ושעת פתיחה.

תאריך ושעת סגירה.

מהות הבעיה / פניה.

תיעוד הפתרון.

זמני הטיפול בקריאות השירות

במידה וקריאת השירות מוגדרת קריטית או משביתה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, יהיו זמני התגובה והטיפול בקריאת השירות כדלקמן:

זמן התגובה מקבלת קריאת שירות משביתה אצל הספק, ועד לתגובה  הראשונית בפועל על ידו, לא יעלה על שעה.

זמן התגובה מקבלת קריאת שירות קריטית אצל הספק, ועד לתגובה  הראשונית בפועל על ידו, לא יעלה על שעתיים.

זמן הטיפול מקבלת קריאת שירות משביתה אצל הספק, ועד לחזרת המערכת לפעילות מלאה ותקינה, לשביעות רצונה המלאה של המזמינה, לא יעלה על שש שעות מזמן קבלת קריאה אצל  הספק. הטיפול בתקלה משביתה ימשך ברציפות גם אם יחרוג משעות העבודה הרגילות של המזמינה.

זמן הטיפול מקבלת קריאת שירות קריטית אצל הספק, ועד לחזרת המערכת לפעילות מלאה ותקינה לשביעות רצונה המלאה של המזמינה, לא יעלה על עשרים וארבע שעות מזמן קבלת קריאה  אצל הספק.

במידה וקריאת השירות אינה מוגדרת קריטית או משביתה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה,  יהיה זמן הטיפול בקריאת השרות כדלקמן:

זמן התגובה מקבלת קריאת שירות שאינה קריטית או משביתה אצל הספק,  ועד לתגובה הראשונית  בפועל על ידו, לא יעלה על  ארבע שעות.

זמן הטיפול מקבלת קריאת שירות שאינה קריטית או משביתה אצל הספק, ועד לחזרת המערכת לפעילות מלאה ותקינה לשביעות רצונה  המלאה של מזמינה, לא יעלה על שני ימי עבודה קלנדריים ממועד קבלת קריאה אצל הספק.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי השירותים כאמור בהסכם זה יינתנו בתיאום עם איש הקשר של רשות המסים.

מוסכם ומובהר בזאת כי המזמינה, לא תישא בכל תשלום נוסף בקשר לקריאות השירות לעיל ו/או טיפול בהן, לרבות אם קריאת השירות הינה בגדר קריאת שווא.

שירותי תמיכה וסיוע טכני מקצועיים

במהלך כל תקופת הסכם זה, לרבות כל תקופה מוארכת, מתחייב הספק לספק שירותי תמיכה וסיוע טכני כולל שירותי פיתוח, שאינם קריאות שירות ואינם חלק ממערך האחריות והתחזוקה על פי מכרז זה.

שירותי הסיוע והתמיכה הטכניים יבוצעו ע"י נציגי הספק אשר הינם מוסמכים מטעם יצרני התוכנה שסופקו במסגרת המכרז והינם בעלי וותק מינימלי של ארבע שנים בהטמעה ומימוש פתרונופלטפורמות DATA.

נציגי הספק יחלו במתן השירותים לעיל לאחר בדיקת התאמתם וקבלת אישור מהמזמין. בעת הבדיקה המזמין רשאי לדרוש ולקבל העתק מקורות החיים וניסיון עבודתם של הנציגים ולפנות לממליצים וגורמים חיצוניים. המזמין יהא רשאי שלא לאשר את נציגי הספק, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי לתת נימוק כלשהו. אי אישור המזמין לנותן שירותים מטעם הספק , אינו גורע מאחריות הספק והמחויבות שלו עפ"י דרישות המכרז וההסכם המצורף.

הספק מתחייב לספק שירותי תמיכה וסיוע טכני באתרי המזמין, לא יאוחר משבעה ימי עבודה, מרגע קבלת הבקשה אצל הספק.

למען הסר ספק יובהר כי שע"מ, אינה מתחייבת להזמין שעות עבודה עבור תמיכה סיוע טכני כולן או מקצתן.

שירותי תמיכה וסיוע טכניים בתשלום, אשר יבוצעו על ידי עובדי הספק ובאישור המזמין, ידווחו באמצעות מערכת דיווח ש"ע סלולרית או בכל אמצעי דיווח אחר שיבחר המזמין עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. דיווח שעות העבודה יועבר במרוכז על ידי מנהל הלקוח מטעם הספק, ויכלול את כלל השירותים  שיינתנו מטעם הספק, נשוא התקשרות זו. דיווח שעות העבודה שבוצעו בפועל בחודש הדיווח, יועברו למזמין בתום כל חודש. דיווח השעות ייבדק ע"י הגורם המתאים במזמין ובהתאם יאושר תשלום לספק.

יודגש כי התשומה היחידה שתוכר לצורך חיוב בגין אספקת שירותי סיוע ותמיכה טכניים בתשלום, היא - זמן עבודה בפועל, דהיינו הזמן שהוקדש בפועל  לאספקת השירות המבוקש. לא תשולם כל תמורה בגין ביטול זמן ו/או נסיעות.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל מומחים/יועצים נוספים מטעמה (שאינם עובדי הספק) והספק מתחייב כי הוא או כל גורם שיופעל מטעמו ישתף עמם פעולה ככל שיידרש כמו עם כל שאר עובדי המזמין.

בפרק העלות, המציע יציין עלות לשעה, לשירותי סיוע ותמיכה טכניים. יובהר כי המזמינה תשלם עבור שעות עבודה שיבוצעו בפועל. מחירים שינקוב הספק בפרק העלות לשירותי סיוע ותמיכה טכניים הינם סופיים ויכללו את כל ההוצאות הנלוות (כגון: הוצאות נסיעה, ביטול זמן, אש"ל , טלפונים וכיוצ"ב). לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לזה.

הספק ינהל יומן עבודה מפורט בו יתעד את כל הפעולות שנעשו על ידו במסגרת מתן השירותים למזמין.

הספק יגיש דו"ח מפורט הכולל פרוט שעות העבודה.

נותני שירותים מטעם הספק

כל נותני השירותים מטעם הספק יחלו במתן השירותים לאחר בדיקת התאמתם, ביצוע ראיונות אישיים (אחד או יותר ), מעבר סיווג ביטחוני וקבלת אישור מהמזמין, הכל בהתאם לצרכים ולשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. המזמין יהא רשאי לדרוש ולקבל את קורות החיים וניסיון העבודה  שלהם, לראיינם, לפנות לממליצים וגורמים חיצוניים, לרבות בדיקת פוליגרף ובמידת הצורך אם יידרש ע"י גורמים מנחים (רשות הסייבר ואחרים). המזמין רשאי לא לאשר את נותני השירותים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי לתת נימוק כלשהו. אישור המזמין לנותן שירותים, אינו גורע מאחריות הספק והמחויבות שלו עפ"י דרישות המכרז וההסכם המצורף. מובהר כי בכל מקרה, אין המזמין אחראי לפעילות כ"א מטעם הספק, בשום היבט, והספק יהיה האחראי הבלעדי לכך.

נותני השירותים יידרשו לעבור סיווג בטחוני בהתאם להנחיות גורמים מנחים (מערך הסייבר הלאומי) כתנאי לתחילת העסקתם אצל המזמין.

נותן שירותים שיבחר ע"י המזמינה יעמוד לרשות המזמין תוך 30 ימים קלנדריים מרגע שקיבל הספק הודעה על בחירתו, או במועד מאוחר יותר שיאושר על ידי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

נציג המזמינה רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של נותן שירותים, עובד המציע או עובד של נותן שירותים למציע, מטעמים סבירים ו/או מטעמים ביטחוניים, במקרה כאמור יפעל הספק כדלקמן

הספק ימלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה במתן השירותים למזמין תוך 15   ימים קלנדריים. במקרה בו ההחלפה נובעת מטעמים ביטחוניים, תופסק העסקת העובד במכרז זה, באופן מידי.

הספק יציג לאישור המזמינה ללא דיחוי נותן שירות או עובד מחליף, העומד   בתנאים ובדרישות המקצועיות, שאינו נופל ברמתו המקצועית ובניסיונו מנותן השירותים או העובד שהוחלף. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את ספק המשנה החליפי או נותן השירות החדש לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטותיה.

הספק מתחייב להודיע בכתב לנציג המזמינה, לפחות 60 ימים מראש, על הפסקת העסקתו / החלפתו של ספק משנה או מי מנותני השרות מטעמו. החלפה כזו לא תבוצע ביוזמת הספק, אלא אם קיבל את הסכמת המזמין מראש.

נותן השירות המחליף לא ייפול בכישוריו ויכולתו מהמוחלף. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את ספק המשנה החליפי או נותן השירות החדש לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטותיה.

בכל מקרה בו יוחלף נותן שירות, בין אם ביוזמת המזמינה ובין אם ביוזמת הספק, באחריות הספק לוודא כי בוצעה העברת ידע מלאה בין נותן השירותים המוחלף למחליפו וכי מתקיים שימור ידע באופן מלא.

המציע מתחייב לשאת בכל ההוצאות שייגרמו לו ו/או למי מטעמו בגין החלפת מי מנותני השרות מטעמו, עפ"י בקשתו, או עפ"י דרישת המזמינה, כולל הוצאות חפיפה בין נותני השירותים.

המציע מתחייב להעמיד כח אדם חליפי לנותני השירותים מטעמו בתקופת היעדרם מטעמי מחלה, חופשת לידה, שרות מילואים או כל היעדרות אחרת.

המציע מתחייב להביא לידיעת המזמינה מידע בדבר:

כל כתב אישום התלוי ועומד כנגד נותן שירותים, עובד ו/או ספק משנה, המועסק אצל המזמינה, ככל שכתב האישום עוסק בעבירות שאותן הגדירה המזמינה בכתב, כעבירות שעליהן מחויב הספק לדווח. לא קבע המזמינה מהן העבירות האמורות, ידווח הספק לרשות על כל עבירה, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך לרבות עבירה לפי סעיפים 64 או 64א לפקודה זו.

כל כתב תביעה בעילת רשלנות מקצועית וכן כל הרשעה של נותן שירותים, מיד עם היוודע לו עליהם.

מנהל לקוח מטעם הספק

במסגרת התקשרות זו, הספק מתחייב למנות מנהל לקוח מטעמו, ללא תוספת תשלום בגין פעילותו, שיהיה אחראי לרכז את הפעילות מול המזמינה כל תקופת ההתקשרות ויהווה איש קשר יחיד לצורך הניהול האדמיניסטרטיבי של ההתקשרות.

מנהל הלקוח יהיה בעל כישורים וניסיון המתאימים לניהול אדמיניסטרטיבי של ההתקשרות נשוא מכרז זה.

מנהל הלקוח יעסוק בנושאים המקצועיים והאדמיניסטרטיביים הכוללים, בין השאר אך לא רק, מתן מענה לפניות של המזמינה בכל הקשור לקבלת שירותים, הגשת דו"חות שעות עבודה, חשבוניות, ניהול והתחשבנות פיננסית לעניין מכרז זה, גיוס עובדים, הכשרת עובדים, משמעת עובדים וכדו'.

על הספק לפרט את פרטי מנהל הלקוח.

במקרה של החלפת מנהל הלקוח יש לתאם זאת מראש עם המזמינה ולקבל את אישורה בכתב למנהל הלקוח המוצע כמחליף.

הנחיות אבטחת מידע, פרטיות וסייבר נוספים

המידע של המזמינה הינו מידע רגיש ברמות סיווג שונות ונדרש להגן עליו עפ"י הנחיות אגף אבטחת מידע במזמינה. הנחיות אלו יימסרו לזוכה לאחר חתימת החוזה.

יש לעמוד בכל דרישות רשות הסייבר- בתכנון, במהלך הבניה ובעבודה השוטפת.

יש לעמוד בתקן אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27001: שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, וכל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.

תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות ורכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על ה-Best practice של אותם רכיבים.

פיתוח- יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב-"מדיניות אבטחת מידע לפיתוח מאובטח" אשר נמצא ברשות המסים. בפיתוח עם כלי Open source יש להשתמש ב-"נוהל פיתוח מאובטח לשימוש בקוד פתוח".

בהינתן והמערכת מנגישה מידע באמצעות API- יש לעמוד בהנחיות המצוינות במדיניות אבטחת מידע לשימוש ב-API הקיים ברשות המסים.

על כלל המוצרים המוצעים, אפשר שתיושם מערכת הגנה מפני דלף מידע- המערכת תדע לזהות התנהגות על פי פרופיל משתמש, סוג המידע, תדירות העתקת המידע, גודל (נפח) וכמות המידע המועתק.

דרישות הצפנה –

נדרשת עבודה מול מערכת להנפקת תעודות כדוגמת CA

נדרשת עבודה מוצפנת בתנועה (data in move) ובמנוחה (data in rest) ע"י שימוש במערכות ופרוטוקולי אבטחה כדוגמת: SSL ,HTTPS , SSH וכו'.

סגמנצטיה – נדרשת הפרדה בין סוגי שונים של מאגרי מידע אשר יש לכפות עליהם מדיניות (Indexer - ים נפרדים)

data classification. יש לפרט מהן יכולות קלספיקציה הקיימות בפלטפורמה –יכולת לסווג מידע בכניסה למערכת בהתאם למדיניות הארגון ולתקנה בינלאומית כדוגמת PCI-DSS , GDPR .

data masking	. יש לפרט מהן יכולות ערבול \התממה הקיימות כחלק מהפלטפורמה. מהן היכולות למסך מידע בהתאם לדרישות הארגון ולתקנה בינלאומית כדוגמת PCI-DSS , GDPR .

כלל המוצרים במערכת חייבים להיות ברמת אבטחה גבוהה ויאפשרו בדיקת משתמשים לפי- Two-factor authentication בהתאם ליכולות הקיימות ברשות המסים (באמצעות כרטיס חכם).

מידור והרשאות: על כלל המוצרים לתמוך במידור והרשאות גישת המשתמשים למאגרי המידע השונים לפי CRUD, ברמת קבוצות משתמש וברמת משתמש בודד  יש לפרט במענה מה רמת מידור ההרשאות האפשרית (טבלה\שדה\רשומה\ערך בודד)

ניהול מערכות הגישה מרחוק, שרתים וטרמינלים: ניהול משתמשים והרשאות יעשו מרשתות הניהול ברשות המיסים, בהתאם לסוג הרשתות ומיקום הרכיבים (פנימית או חיצונית).

עדכוני אבטחה - המציע נדרש לספק עדכוני אבטחה עיתיים עבור חולשות ופגיעויות במערכת.

סנכרון זמן - הפלטפורמה נדרשת לתמוך בקבלת שעון NTP ממערכות הארגון.

ניטור מתמיד - תכנית חולשות

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמינה המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם לסטנדרטים גבוהים המקובלים בשוק.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במכרז או בהסכם, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמינה, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה והגנות הסייבר של מערכות אלו באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות לאבטחת המערכות בהם הוא עושה שימוש בעת ביצוע חובותיו לפי הסכם זה הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים עבור מערכות אלו.

הספק יציג למזמינה, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמינה לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

הספק מתחייב לדווח למזמינה, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמינה או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמינה על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף או שיבוש מידע או קוד תוכנה הקשור למזמינה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמינה, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמינה או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמינה.

חובה זה תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו.

חובת הדיווח המפורטת בסעיף זה תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמינה, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

בסיסי הנתונים וה-Repository של המוצרים המוצעים, אפשר ויאובטחו ע"י DB Firewall.

ביצוע מבדק חדירה\חוסן- PT) Penetration Test)- מבדקים שנועדו לבדוק תקיפה פנימית או חיצונית, יבוצעו באחריות אגף אבטחת מידע במזמינה לפני העלייה של המערכת לאוויר ואחת לתקופה לפי ההגדרה של מנהל אבטחת המידע ברשות המיסים.

כל הקבצים הנדרשים לצורך הקמת הפרויקט יעברו תהליך הלבנה ובדיקות אבטחת מידע עפ"י "נוהל הלבנה והכנסה של קבצים לסביבת שע"מ".

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמינה המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם לסטנדרטים גבוהים המקובלים בשוק.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במכרז או בהסכם, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמינה, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה והגנות הסייבר של מערכות אלו באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות לאבטחת המערכות בהם הוא עושה שימוש בעת ביצוע חובותיו לפי הסכם זה הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים עבור מערכות אלו.

הספק יציג למזמינה, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמינה לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

הספק מתחייב לדווח למזמינה, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמינה או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמינה על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף או שיבוש מידע או קוד תוכנה הקשור למזמינה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמינה, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמינה או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמינה.

- חובה זה תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו.

חובת הדיווח המפורטת בסעיף זה תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמינה, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

מנגנון פיצוי וקנסות

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כמפורט בהסכם.

המזמינה רשאית לגבות את הקנסות בכל אמצעי שתבחר, לרבות קיזוז חשבוניות וחילוט ערבות.

הזכות לקנסות ו/או הפעלת זכות זו בפועל אין בה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. הקנסות המפורטים לעיל הינם מצטברים והפעלת אחד מהם אינה מבטלת את האפשרות להפעיל אחרים. סכומי הקנסות צמודים למדד בהתאם לכללי ההצמדה הנהוגים בהסכמי חשכ"ל.

בטרם הפעלת זכותה להטלת קנס תעביר המזמינה התראה בכתב לספק ותאפשר לו 14 ימי עבודה להתייחסות בטרם גביית הקנס בפועל. ימים אלה הינם לצורך תגובת המציע ואינם מעכבים את מועד תחילת חישוב החריגה מלוחות הזמנים המפורטים לעיל.

בטבלה 24 להלן מפורטים הקנסות לפי סוגי חריגה:

- טבלה 24 – SLA נדרש וקנסות על חריגה

| הנושא | דרישת המכרז | חריגה מדרישות המכרז | פיצוי |
| --- | --- | --- | --- |
| המתנה למענה לקריאת שירות טלפונית במרכז השירות של הספק | מענה אנושי לשיחה תוך שלוש דקות מרגע קבלת הקריאה במערכת הספק | חיוב בפיצוי בגין כל שלוש דקות פיגור (מצטבר) | 100 ₪ על כל חריגה מתועדת/מדווחת |
| תגובה ראשונית של הספק לקריאת שרות משביתה - מרגע קבלת הקריאה במוקד השירות אצל הספק | לא יאוחר משעה מקבלת הקריאה אצל הספק | חיוב בפיצוי בגין כל שעת איחור (מצטבר) | 1500 ₪ על כל חריגה מתועדת/מדווחת |
| תגובה ראשונית של הספק לקריאת שרות קריטית - מרגע קבלת הקריאה במוקד השירות אצל הספק | לא יאוחר משעתיים שעות מקבלת הקריאה אצל הספק | חיוב בפיצוי בגין כל שעת איחור (מצטבר) | 1000 ₪ על כל חריגה מתועדת/ מדווחת |
| זמן הטיפול מקבלת קריאת שירות משביתה אצל הספק, עד לחזרת הציוד לפעילות מלאה ותקינה | לא יאוחר משש שעות מקבלת הקריאה אצל הספק | חיוב בפיצוי בגין כל שעת איחור (מצטבר) | 1500 ₪ על כל חריגה מתועדת/מדווחת |
| זמן הטיפול מקבלת קריאת שירות קריטית אצל הספק, עד לחזרת הציוד לפעילות מלאה ותקינה | לא יאוחר מעשרים וארבע שעות מקבלת הקריאה אצל הספק | חיוב בפיצוי בגין כל שעת איחור (מצטבר) | 1000 ₪ על כל חריגה מתועדת/מדווחת |

טבלת משקלות ציוני איכות למפרט הטכני

בטבלה 25 מפורטים הסעיפים השונים על פי הם ינתן ציון האיכות למפרט הטכני .

טבלה 25- ציוני איכות

| מס"ד | סעיף במפרט הטכני (פרק ג') | תיאור | משקל | ציון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | מענה מלא לכל הדרישות המכרז | 7% | 0-10 |
|  | 2 | ארכיטקטורת פלטפורמת ה- DATA והמפרט הפונקציונאלי הכולל | 28% |  |
| 2 | 2.2 2.3 2.17 | גמישות ארכיטקטורה-יכולת החלפת\ הוספה כלים בעת הצורך בכלים אחרים במינימום אינטגרציה | 3% | 0-10 |
| 3 | 2.5 2.4 2.6 2.10 2.11 2.12 2.13 2.15 4.13 4.2 | בחינת תכנון PIPELINE מקצה לקצה בדגש על יעילות ,יכולת אחסון נתונים במבנים שונים, חלוקה לשכבות מידע, מהירות זרימת המידע ושלמות התהליך | 8% | 0-10 |
| 4 | 8.2 2.9 | היברידיות של פלטפורמה ,יכולת עבודה בענן וגם on prem באותו פתרון המוצע | 2% | 0-10 |
| 5 | 2.14 14 4.18 5.7 7.7 | יכולות אבטחתיות וניהול משתמשים בכל הפלטפורמה | 5% | 0-10 |
| 6 | 2.13 2.17 3.3 8 2.12 | בחינת קלות ההתקנה ,הטמעת ותפעול הפתרון באתר המזמינה , רמת המורכבות הפתרון ,עדכון גרסאות,קיימות דרישות מיוחדות מהספק למימוש הארכיטקטורה המוצעת | 2% | 0-10 |
| 7 | 7 2.14 4.17 3.5 5.6 | יכולות ניהול ובקרה | 5% | 0-10 |
| 8 | 8.15 8.5 4.10 4.11 8.4 2.7 2.8 3.2 8.14 5.6 | זמינות, שרידות, סקלבליות | 3% | 0-10 |
|  | 3 | מודול טעינת נתונים | 10% |  |
| 9 | 3.1 | יכולת טעינה סוגי מידע שונים | 3% | 0-10 |
| 10 | 3.2 3.4 | טעינה מהירה בנפחים גדולים, קצב ריענון משתנה | 4% | 0-10 |
| 11 | 3.5 3.3 | מניעה של איבוד המידע, יכולת התאוששות וסנכרון עצמאיות | 3% | 0-10 |
|  | 4 | מודול אחסון המידע ומסד הנתונים | 23% |  |
| 12 | 4.3 4.1 4.2 4.7 4.13 4.4 4.5 4.6 4.7 4.12 | מהירות אחזור שאילתות מורכבות, מהירות קליטה ,שליפה ותחקור של הנתונים מובניים ושאינם מובניים ,יעילות אחסון | 10% | 0-10 |
| 13 | 4.9 4.2 4.15 | שמירת היסטוריה | 3% | 0-10 |
| 14 | 4.8 | ממשק משתמש | 2% | 0-10 |
| 15 | 4.16 | יכולות אנליטיות מובנות | 3% | 0-10 |
| 16 | 4.17 4.10 4.11 14 7 8 | ניהול ,בקרה אבטחת מידע | 5% | 0-10 |
|  | 5 | מודול עיבוד מידע | 10% |  |
| 17 | 5.2 | מקורות ומבנה נתונים | 3% | 0-10 |
| 18 | 5.3 | יכולת עיבוד ,טיוב ובדיקת איכות נתונים | 3% | 0-10 |
| 19 | 5.4 | מוכוונות מפתח, ממשק משתמש | 2% | 0-10 |
| 20 | 5.5 | גמישות טכנולוגית | 2% | 0-10 |
|  | 6 | מודול אנליזת המידע | 16% |  |
| 21 | 6.3 6.5 | חיבור למקורות מידע, איסוף המידע, הכנת נתונים והשערתם | 5% | 0-10 |
| 22 | 6.4 6.6 6.7 | יצירה ואימון מודלים, אלגוריתמים מובנים | 5% | 0-10 |
| 23 | 6.9 6.13 6.15 6.8 | הפצת המודל ונתונים וצריכתם על ידי משתמשי דאטה, הצגה גרפית | 2% | 0-10 |
| 24 | 6.14 6.11 | תשתית, הרצת מודל על נפחים גדולים | 2% | 0-10 |
| 25 | 6.10 6.12 | ניהול ,ניטור ובקרה, שמירת גרסאות, ניהול הרשאות | 2% | 0-10 |
| 26 | 9 | פתרון מפורט לפרויקט ההקמה | 6% | 0-10 |