רשימת נספחים:

נספח א' 	תשריט מקבצים ופרטיהם

נספח ב'  	סכום המימון המרבי למקבצים השונים ע"פ תחשיב הרשות הממשלתית והפרמטרים לחישוב

נספח ג' 	אישור איתנות כלכלית

נספח ג'1	התחייבות חברת אם (לעניין דרישת איתנות כלכלית)

נספח ג'2 	מכתב כוונות עקרוני של בנק להעמדת אשראי (דוגמה)

נספח ד' 	תצהיר ניסיון

נספח ה'1  	אישור עו"ד/רו"ח בדבר התאגדות ומורשי חתימה

נספח ה'2  	תצהיר העדר הרשעות בעבירות על דיני עבודה

נספח ה'3  	תצהיר בדבר העסקת עובדים בעלי מוגבלויות

נספח ה'4	תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

נספח ה'5	תצהיר בדבר אי תיאום הצעות

נספח ה'6 	אישור בדבר העדר שעבוד/ משכון הזכויות במיזם

נספח ו'	תצהיר ב"כ יזם בדבר שיעור ההסכמות

נספח ז'1	דרישות מינימליות להסכם

נספח ז'2 	אישור ב"כ דיירים לעמידה בדרישות מינימליות להסכם

נספח ז'3 	התחייבות יזם לעמידה בדרישות מינימליות להסכם

נספח ח'1 	הצעה למכרז

נספח ח'2 	הצעה כספית למכרז – סכום המימון המבוקש

נספח ט' 	עמדת רשות המסים לעניין חיוב מע"מ

נספח י' 	הסכם מימון

נספח א' – תשריט המקבצים ופרטיהם

רשימת מקבצים – כתובת וגוש / חלקה

| מקבץ | מס' מגרש - תמל 1086 | כתובת | גוש | חלקות | יח"ד יוצאות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1א | 101 | גבריאלוב 26-28, השקד 103 | 3653 | 48,49 | 148 |
| 1ב | 102 | גבריאלוב 22-24, טוכמן 108 |  | 54,55 | 222 |
| 1ג | 103 | השקד 104,105 |  | 50,51 | 108 |
| 1ד | 104 | טוכמן 106,107 |  | 52,53 | 148 |
| 2א | 105 | טוכמן 155 |  | 77 | 112 |
| 2ב | 106 | טוכמן 154 |  | 78 | 112 |
| 2ג | 107 | טוכמן 153 |  | 79 | 112 |
| 3א | 108 | הורביץ 152,153,154 |  | 92-94 | 296 |
| 3ב | 109 | הורביץ 149 |  | 91 | 88 |
| 3ג | 110 | הורביץ147,147 |  | 89,90 | 124 |
| 3ד | 111 | הורביץ 145,146 |  | 87,88 | 144 |
| 4א | 112 | גבריאלוב 31-33 |  | 188 | 186 |
| 4ב | 113 | גבריאלוב 27-29 |  | 189 | 112 |
| 4ג | 114 | גבריאלוב 19-21,23-25 |  | 190,191 | 260 |
| 4ד | 115 | דוד נדב 8-10-12 |  | 192 | 66 |
| 4ה | 116 | דוד נדב 2-4-6 |  | 195 | 46 |
| 4ו | 117 | דוד נדב 9-11-13-15 |  | 193 | 52 |
| 4ז | 118 | דוד נדב 1-3-5-7 |  | 194 | 36 |
| 4ח | 119 | גבריאלוב 15-17 |  | 117 | 74 |
| 4ט | 120 | גבריאלוב 11-13 |  | 118 | 74 |
| 5א | 121 | הורביץ 30,35,36 | 4545 | 31,36,37 | 124 |
| 5ב | 122 | הורביץ 31,32,33,34 |  | 32-35 | 108 |
| 5ג | 123 | יום הכיפורים 37 |  | 38 | 72 |
| 5ד | 124 | יום הכיפורים 38 |  | 39 | 72 |
| 5ה | 125 | יום הכיפורים 28 |  | 29 | 54 |
| 5ו | 200 | יום הכיפורים 21 |  | 22 | 0 |
| 6א | 126 | מרבד הקסמים 41,42 |  | 42-43 | 72 |
| 6ב | 127 | מרבד הקסמים 43 |  | 44 | 72 |
| 6ג | 128 | הורביץ 44, מרבד הקסמים 45,46 |  | 45-47 | 160 |
| 6ד | 129 | מרבד הקסמים 47 |  | 48 | 36 |
| 6ה | 130 | מרבד הקסמים 48 |  | 49 | 46 |
| 7 | 131 | סטולבוב 2 | 3653 | 86 | 72 |
| 8 | 132 | גבריאלוב 144 |  | 116 | 148 |

נספח ב'  - סכום המימון המרבי למקבצים (בהתחשב בהקלת שבס)

| ס' | מקבץ | סכום המימון המרבי כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1א | זכה במכרז קודם |
| 2 | 1ב | ₪ 48,096,000 |
| 3 | 1ג | ₪ 25,698,600 |
| 4 | 1ד | ₪ 35,317,800 |
| 5 | 3א | זכה במכרז קודם |
| 6 | 3ב | ₪ 20,889,000 |
| 7 | 3ג | זכה במכרז קודם |
| 8 | 4ב | ₪ 20,665,750 |
| 9 | 4ד | זכה במכרז קודם |
| 10 | 4ג | ₪23,447,511 |
| 11 | 4ה | ₪ 8,953,200 |
| 12 | 4ו | ₪ 12,078,000 |
| 13 | 4ז | ₪ 8,076,600 |
| 14 | 4ח | ₪ 18,817,200 |
| 15 | 4ט | זכה במכרז קודם |
| 16 | 5א | זכה במכרז קודם |
| 17 | 5ב | זכה במכרז קודם |
| 18 | 5ג | זכה במכרז קודם |
| 19 | 5ד | זכה במכרז קודם |
| 20 | 5ה | ₪4,757,100 |
| 21 | 6א | ₪16,642,800 |
| 21 | 6ג | ₪ 38,721,600 |
| 22 | 6ד | זכה במכרז קודם |
| 23 | 6ה | ₪3,289,167 |
| 24 | 7 | ₪17,132,400 |

| הכנסות | שווי למ"ר למגורים | 23,220 | להלן הפרמטרים שעליהם התבססה הרשות הממשלתית לצורך חישוב סכום ההשלמה: ₪ למ"ר כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | שווי למ"ר מסחר | 18,500 | ₪ למ"ר |
|  | שטח שירות ליח"ד – בבניין מעל 10 קומות (כולל מחסן) | 35 | מ"ר ליח"ד |
| נתוני | שטח שירות ליח"ד – בבניין עד 10 קומות (כולל מחסן) | 25 | מ"ר ליח"ד |
| תכנון | תוספת תמורה ליח"ד דיירים (בממוצע) | 20 | מ"ר |
| ותמורות | שטח מרתף ממוצע למקום חניה | 40 | מ"ר |
|  | תקן חניה מגורים | 1.33 | חניות ליח"ד |
|  | תקן חניה מסחר | 1/25 | חניות למ"ר ברוטו |
|  | עלויות ייזום, תכנון, שונות באלף ₪ למקבץ | 500 | באלף ₪ למקבץ |
|  | עלויות תיווך וייזום % מתקבולים | 1.00% | מהמכירות כולל מע"מ |
|  | בניה ישירה - עלות הריסה | 300 | ₪ למ"ר |
| עלויות | בניה ישירה - עלות שטח עילי – מגדל | 5,300 | ₪ למ"ר |
| בנייה | בניה ישירה - עלות שטח עילי - מרקמי | 5,000 | ₪ למ"ר |
| ישירה | בניה ישירה - עלות מרפסות | 2,500 | ₪ למ"ר |
|  | בניה ישירה - עלות מרתף | 3,000 | ₪ למ"ר |
|  | בניה ישירה - עלות מסחר מעטפת | 4,500 | ₪ למ"ר |
|  | בניה ישירה - עלות שטחי ציבור | 6,055 | ₪ למ"ר |
|  | אגרות והיטלים - עלות שטח עילי | 420 | ₪ למ"ר |
|  | אגרות והיטלים- עלות שטח מרתף | 320 | ₪ למ"ר |
|  | תכנון ויועצים - עלות ליח"ד | 20,000 | ₪ ליח"ד |
|  | תכנון ויועצים מסחר - עלות למ"ר | 150 | ₪ למ"ר |
|  | חיבור חשמל - עלות ליח"ד מגורים | 3,500 | ₪ ליח"ד |
|  | חיבור חשמל - עלות למ"ר מסחר | 50 | ₪ למ"ר |
|  | שיווק ופרסום - שיעור מתקבולים | 2.00% | מהמכירות כולל מע"מ |
| עלויות | משפטיות - שיעור מתקבולים | 1.50% | מתקבולים כולל מע"מ בניכוי 5 אלש"ח ליח"ד |
| עקיפות | תקורה ופיקוח - שיעור מעלות בניה | 4.00% | מעלויות בנייה ישירה |
|  | שכ"ד בתקופת הבניה לחודש ליח"ד | 4,800 | ₪ ליח"ד |
|  | שכ"ט עו"ד, מפקח ויועצים לדיירים - עלות ליח"ד | 25,000 | ₪ ליח"ד |
|  | עלות להובלה (כיוון) | 3,500 | ₪ לכיוון |
|  | דמי אחזקה לחודש עבור קרן תחזוקה לתקופה של 10 שנים בתחשיב של 80% בעלי דירות חוזרים להתגורר | 500 | ₪ ליח"ד |
|  | בצ"מ - שיעור מעלויות הבנייה | 5.00% | מעלויות בנייה ישירה |
|  | מס רכישה - שיעור מעלויות | 5% | משירותי הבניה לדיירים |
|  | עמלת ליווי פיננסי | 0.60% | לשנה |
| עלויות | עמלת הקצאת מסגרת | 0.40% | לשנה |
| מימון | עמלת ערבות לדיירי המקבץ בגין דירה חדשה ודמ"ש | 1.20% | לשנה |
|  | עמלת ערבות חוק מכר | 0.90% | לשנה |
|  | ריבית על הלוואות | 7.25% | לשנה |

נספח ג' – אישור איתנות כלכלית (סעיף 3.2.1.2)

אני הח"מ, רו"ח _____________ מספר רישיון __________, לאחר שעיינתי בדוחות הכספיים של חברת _____________המבקשת להציע הצעה במכרז 12/2023 של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (להלן: "המציע"),  הנני לאשר כדלקמן:

- דוחות כספיים

למציע דוחות כספיים מבוקרים סופיים לשנים 2020- 2022/2021  *מחק את המיותר אשר נערכו כדין.

- הערת עסק חי

הריני לאשר כי לא נכללה הערת עסק חי בדוח הכספי האחרון המבוקר ובדוח הסקור   האחרון/בדו"ח המיוחד/בדו"ח הפרופורמה של המציע, ואם המציע מבקש להסתמך על ניסיונה של חברת אם/בת/אחות (להלן: "הגוף הקשור") – בדו"חות של הגוף הקשור *מחק המיותר.

כמו כן, למיטב ידיעתי ונכון למועד חתימת טופס זה, בהתבסס על תוצאות פעילות המציע/ הגוף הקשור *מחק את המיותר מאז הדו"חות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים ועל מאזני בוחן שהוכנו למציע/ לגוף הקשור *מחק המיותר (ככל שהוכנו בפרק הזמן האמור),  לא בא לידיעתי מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע / הגוף הקשור *מחק המיותר עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול כ"עסק חי" *מחק המיותר

*ככל שהמציע מסתמך על גוף קשור, יש להמציא אישור לעניין הערת עסק חי גם מטעם הגוף הקשור

- ההון העצמי

ההון העצמי של המציע בדוח הכספי לשנת 2022*  הוא _________________ש"ח (במילים: _________________שקלים חדשים)**. אופציונלי – לרבות ________________ש"ח (במילים: __________________שקלים חדשים) בהלוואת בעלים (רצ"ב מכתב כוונתו עקרוני של בנק להעמדת אשראי לליווי הפרויקט במקבץ).

*בהעדר דוח כספי מאושר - לשנת 2021,

** בהתאם למכרז, ההון העצמי המינימלי של המציע במקבץ הכולל עד 50 יח"ד יוצאות הוא עשרים (20) מלש"ח, במקבץ הכולל 51-80 יח"ד יוצאות הוא 25 מלש"ח ובמקבץ הכולל 81 יח"ד יוצאות ומעלה הוא 30 מלש"ח. ניתן לעמוד בדרישה להון עצמי מינימלי, על ידי מציע ו/או גוף/גופים קשור/ים אליו, במצטבר. במקרה כזה, יש לפרט את ההון העצמי של כלל הגורמים עליהם מסתמך המציע לעניין זה.

****"הון עצמי" – לרבות הלוואת בעלים שניתנה לחברה ונרשמה בספריה טרם מועד הגשת ההצעה במכרז, ובלבד שצורף מכתב כוונות עקרוני של בנק להעמדת אשראי לליווי הפרויקט במקבץ, בנוסח דומה לנספח ג'2.

- ההכנסה השנתית הממוצעת*

| שנה פיסקלית | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ההכנסה השנתית הממוצעת** |  |  |  |

*ההכנסה השנתית היא סך ההכנסות של המציע,  ואם הוא מסתמך על גוף קשור –יש לפרט גם את ההכנסות של הגוף הקשור. (למען הסר ספק, נדרש כי המציע או גוף קשור מסוים עליו מסתמך המציע לעניין זה יעמוד בדרישה להכנסה שנתית ממוצעת מינימלית, כמפורט בתנאי הסף).

**בהתאם למכרז, ההכנסה השנתית הממוצעת בשנים 2020-2022 למקבץ הכולל עד 50 יח"ד יוצאות היא לפחות שלושים (30) מלש"ח, למקבץ הכולל 51-80 יח"ד יוצאות היא לפחות ארבעים (40) מלש"ח ולמקבץ הכולל 81 יח"ד ומעלה היא לפחות שמונים (80) מלש"ח.

- הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, והפרטים שמילאתי בטופס זה נכונים ומדויקים.

__________________________		_________________

חתימה+ חותמת רואה החשבון			תאריך

נספח ג'1 - התחייבות חברת אם

(טופס זה ימולא על ידי חברת אם של מציע או יחיד ה מציע, אם ביקש לעמוד באמצעותה או באמצעות חברה אחות שבשליטתה בדרישות האיתנות הכלכלית, בהתאם לתנאי המכרז, ואם המציע ביקש להסתמך על דרישות האיתנות הכלכלית של חברת הבת, ימלא המציע התחייבות זו כחברת אם).

לכבוד

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (להלן: "הרשות הממשלתית")

אנו הח"מ, __________, ח.פ/ח.צ________ )"חברת האם"), מצהירים ומתחייבים בזאת  כדלקמן:

- כתב התחייבות וערבות זה ניתן כחלק מהצעת ___________________, ח.פ. ) ________________ (להלן: ״המציע״/ "יחיד המציע"), במכרז מס 12/2023 (להלן: "המכרז").

- אנו מצהירים כי אנו מחזיקים ונמשיך להחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מ- 50.1%  מזכויות השליטה במציע / ביחיד המציע/ בחברת __________שהיא חברת אחות של המציע *מחק המיותר, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות של המציע/יחיד המציע עם הרשות הממשלתית .

] * מקרה שערבות זו ניתנת על ידי גוף קשור המשמש כחברת האם, תבוא הפסקה שלהלן, חלף הפסקה לעיל]:

אנו מצהירים כי אופן ההחזקות בנו ובגוף המחזיק* יותר מ-50.1% מזכויות השליטה במציע/ביחיד המציע *מחק המיותר, הינו זהה עד לרמת הפרטיים (בחברה ציבורית- עד רמת החברה הציבורית), וימשיך להיות זהה למשך כל תקופת ההתקשרות של המציע/יחיד המציע עם החברה .

- אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, בלתי חוזר ובלתי מותנה לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות והאחרות של המציע/יחיד המציע/החברה האחות בקשר עם המכרז, ההסכם העיקרי והפרויקט, כהגדרתם במכרז.

- התחייבותנו זו תהא בתוקף החל ממועד הכרזתו של המציע/יחיד/החברה האחות המציע כזוכה במכרז, וללא תלות בקבלת כל מסמך ו/או אישור נוסף מצדנו.

- התחייבותנו זו נעשית באופן עצמאי כלפי החברה, וכלפי המציע/יחיד המציע *מחק המיותר,  ולא כערבות. בהתאם, כל הסייגים, ההגנות והזכויות המוקנות לערב בדין ולרבות בחוק הערבות, התשכ"ח – 1968, לא יחולו לגבי התחייבותנו זו.

- הננו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו, הננו מוסמכים לחתום בשם ___________ [שם חברת האם / התאגידים הרלוונטיים] והפרטים שמילאנו בטופס זה נכונים ומדויקים.

- כתובתנו בישראל להמצאת כתבי בי דין: ___________ ________

___________________________			________________

חתימה וחותמת						תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

אני עו"ד _____________מ.ר. _________________מרח' ________________, מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ה"ה  _____________ו- __________ החתומים בשם ______________ ח.פ. _________ ("חברת האם"), הינם מורשי חתימה מטעמה, ורשאים לחייב אותה כמו כן הריני מאשר בחתימתי , כי ה חתומים בשם חברת האם הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן , ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה .

___________________________			________________

חתימה וחותמת עורך הדין				תאריך

נספח ג'2 – מכתב כוונות עקרוני להעמדת אשראי (דוגמה)

לכבוד

_____________ בע"מ (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מכתב כוונות עקרוני להעמדת אשראי

מבוא

- לבקשתכם, הרינו לאשר כי בכפוף לקיומם המוקדם של כל התנאים כפי שיוסכמו בינינו, לשביעות רצוננו, ובשים לב לתנאים המפורטים במכתב זה להלן, בנק XXX (להלן – "הבנק")  יהיה מוכן לשקול באופן עקרוני להעמיד לכם אשראי בסכום שלא יעלה על ____________ ש"ח, כמפורט במכתב זה להלן, לצורך ___________________.

- מכתב זה כולל תיאור תמציתי בלבד של התנאים הכלליים שהבנק ישקול בהתאם לשיקול דעתו לצורך העמדת האשראי המפורט בו. מכתב זה אינו מהווה התחייבות כלשהי להעמדת האשראי, כולו או חלקו, ואינו בגדר הצהרה מלאה או מוחלטת למלוא התנאים או ההתחייבויות או הבטוחות שיידרשו בגין ובקשר עם העמדת האשראי, ככל שיוחלט על העמדתו- אם יוחלט. בנוסף, תנאי מכתב זה כפופים לבדיקות נאותות משפטית ועסקית וכמובן להסכמה על תנאי מסמכי האשראי. לפיכך, וככל שאכן הבנק יסכים להעמיד לרשותכם את האשראי כולו או חלקו, ייתכן והתנאים המפורטים במכתב זה ישתנו או יתווספו תנאים חדשים אחרים לאמור בו, הכל בהתאם ועל פי המידע שיהיה בידי הבנק לפני העמדת האשראי.

כל התנאים בקשר עם האשראי (ובכלל זה ומבלי למעט סוג האשראי, מטבע, שיעור הריבית, מועדי פרעון, תנאי פירעון מוקדם, תקופת האשראי, עמלות והוצאות, התחייבויות שונות ובכללן לשמירה על יחסים פיננסיים, ובטוחות להבטחת פרעון האשראי) יסוכמו בין הבנק לביניכם מראש.

- מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, העמדת האשראי, כולו או חלקו, והמשך העמדתו, יהיו מותנים, בין היתר, בקיום כל התנאים הנוספים כדלקמן:

  - לא תהא כל מניעה או מגבלה או איסור ובכלל זה מניעה או מגבלה או איסור החלה על פי דין או על ידי בנק ישראל או גוף שלטוני או תחת צו כלשהו, ביחס לאשראי או ביחס לפירעונו או ביחס לבטוחות שלהבטחתו והזכויות מכוחן או מימושן.

[*אופציונאלי - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - כתוצאה מהעמדת האשראי שעל פי מכתב זה, לא תהיה ביחס לבנק, חריגה מהמגבלות הקבועות בהוראות המפקח על הבנקים – ניהול בנקאות תקין – (ובכלל זה הוראה 313) - בעניין לווה בודד/קבוצת לווים או כל מגבלה אחרת בעניין זה.  אם תנאי מוקדם זה לא יתמלא, ולא ניתן יהיה להעמיד את מלוא סכום האשראי, יותאמו תנאי האשראי בהסכמה ביניכם לבין הבנק].

  - לא אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לעניין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמעו, ביחס אליכם או: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על החברה, לרבות על פעילותם העסקית, מצבם הפיננסי, הביצועים העסקיים שלהם, נכסיהם, רכושם, על יכולתם, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאוכפם או לאכוף זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;

  - לא תיווצר עילה המקנה לבנק, על פי המסמכים שנחתמו או ייחתמו לטובת הבנק על ידיכם או עבורכם (ומבלי לקחת בחשבון מניין תקופת המתנה או ריפוי, אם וככל שסוכמו) זכות להעמיד לפרעון מיידי כל סכום המגיע או שיגיע לבנק מכם על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או ייחתמו על ידיכם או עבורכם כלפי הבנק (גם אם הבנק לא ישתמש בזכותו זו).

  - יחתמו כל המסמכים הנדרשים  בנוסח ובתנאים המקובלים בבנק וכפי שיוסכם ביניכם לבין הבנק בגין האשראי, הבטוחות ויתר התחייבויותיכם כאמור לעיל, ויתקבלו כל ההסכמות והאישורים וכן כל חוות הדעת המשפטיות הנדרשות, ביחס למסמכי האשראי ההתחייבויות והבטוחות, בנוסח, במתכונת ובתנאים לשביעות רצון הבנק.

- האמור במכתב זה אינו מהווה הצעה או התחייבות כל שהיא להעמדת האשראי האמור והוא אינו מחייב את הבנק או מנהליו או עובדיו, ואתם תהיו מנועים מלטעון טענות כלשהן כלפי הבנק, או מנהליו או עובדיו בגין האמור במכתב זה.

- מבלי לגרוע או לפגוע מכלליות האמור בסעיף 4 לעיל, בהתאם לנוהלי הבנק, העמדת האשראי האמור, כפופה, בין היתר, לאישורם של הגורמים והגופים המוסמכים לכך בבנק.

- זכויותיכם על פי מכתב זה אינן ניתנות להמחאה או להעברה בצורה כלשהי. בנוסף, אינכם רשאים לגלות מכתב זה או איזה מתנאיו לצד שלישי כלשהו.

- הסכמת הבנק לאמור במכתב זה  מותנית בכך שהאשראי יועמד, ככל שהבנק יאשר את העמדתו כאמור במכתב זה, בכפוף לקיום כל התנאים האמורים במכתב זה או תנאים נוספים כפי שיוחלט על ידי הבנק לא יאוחר מיום __________ .

בכבוד  רב,

בנק XXX

נספח ד'- תצהיר ניסיון המציע (סעיף 3.2.1.4)

אני החתום מטה, מוסמך החתימה במציע  ________________במכרז 12/2023 של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (להלן: "המציע") מצהיר בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

- ניסיונו המצטבר של המציע     לפי מספר יח"ד שהוצא היתר בגינן (שלא יפחת מהאמור בסעיף 3.1.1.3  כמפורט להלן:

| מס' | יישוב | כתובת | מס' תב"ע | מס' היתר בניה | סך יח"ד | ניסיון של גוף קשור (אם, בת, אחות) | כיזם/ קבלן | אם כיזם -מי הקבלן |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ניסיונו המצטבר של המציע לפי מספר יח"ד שבנייתן הושלמה (שלא יפחת מהאמור בסעיף 3.1.1 כמפורט להלן:

| מס' | יישוב | כתובת | מס' תב"ע | מס' היתר בנייה | סך יח"ד | ניסיון של גוף קשור (אם, בת, אחות) | כיזם/ קבלן |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- ניסיונו המינימלי של המציע לפי מספר יח"ד שבנייתן הושלמה בפרויקט יחיד (שלא יפחת מהאמור בסעיף 3.1.1),  כמפורט להלן:

| מס' | יישוב | כתובת | מס' תב"ע | מס' היתר בנייה | סך יח"ד | ניסיון של חברה קשורה (אם, בת, אחות) | כיזם/ קבלן |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- לתמיכה בפירוט שלעיל, רצ"ב:

- העתק היתרי הבנייה של הפרויקטים האמורים לעיל

- העתק טפסי 4 (תעודת גמר) של הפרויקטים האמורים לעיל (ולכל הפחות טופס 4 בדבר חיבור מערכות)

- אישור עו"ד/רו"ח בדבר הקשר בין המציע ובין הגופים הקשורים אליו, המפורטות לעיל (ככל הנדרש)

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________	                      ___________________

תאריך		                                 	      חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	        ___________________             ___________________

תאריך		                                 מספר רישיון		            	         חתימה וחותמת

נספח ה'1  אישור עו"ד/רו"ח בדבר התאגדות ומורשי חתימה (סעיף 3.2.1.4)

אני הח"מ, עו"ד ____________מ.ר. ____________מאשר בזאת כי היזם______________ ח.פ _________________הינו תאגיד שהתאגד כדין, וכי ה"ה  ___________ת.ז. _________ ו - ______________ת.ז. _____________, הם המורשים לחייבו בחתימתם.

_________________							____________

תאריך 								   חתימה+חותמת

נספח ה'2  תצהיר העדר הרשעות בעבירות על דיני עבודה (סעיף 3.2.1.5)

תצהיר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לפי מכרז 12/2023 לקבלת מימון לפרויקט פינוי בינוי בקרית משה.  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז מס' 12/2023 -  מימון למימוש מיזמי פינוי-בינוי בשכונת קרית משה ברחובות.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________        __________________	תאריך			                        שם			חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	        ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח ה'3 – תצהיר בדבר העסקת עובדים בעלי מוגבלויות (סעיף 3.2.1.5)

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בהסכם מימון לפי מכרז 12/2023, ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ,ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

____________________		______________________

חתימה 					תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________         _________________ 	      _____________

תאריך		            חותמת ומספר רישיון    		חתימה

נספח ה'4 – תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות (סעיף 3.2.1.5)

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1.	הנני נותן תצהיר זה בשם _________________(להלן: "המציע"),  שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בהסכם מימון לפי מכרז  12/2023. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

2.	הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז ____ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה בו.

3.	זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________

חתימת המצהיר

אישור עורך הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________		_____________________		_________

תאריך			חותמת ומספר רישיון עורך דין		חתימת עורך הדין

נספח ה'5 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז (סעיף 3.2.1.5)

אני הח"מ _______________________ מס ת"ז _____________ העובד במציע ___________________ (שם המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מס' 12/2023 (להלן: "המכרז").

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם הקבלן ופרטי יצירת קשר עימו) (למלא רק אם יש התקשרויות כאמור):

| שם הקבלן | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

- המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז  זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

____________________	      ____________________        __________________	תאריך			                        שם			חתימה

אישור עורך הדין

אני הח"מ, ______________עו"ד (מ.ר.__________), מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב_________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על ידי ת"ז מס'_________________ ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפני.

_____________		_____________________	_____________

תאריך			חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח ה'6 – אישור בדבר העדר שעבוד/ משכון הזכויות במיזם (סעיף 3.2.1.6)

תצהיר לעניין שעבוד הזכויות במיזם

אני החתום מטה, _______________ת.ז. ___________, מורשה החתימה במציע  ________________במכרז הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מס' 12/2023 לקבלת מימון למימוש מיזמי התחדשות עירונית (להלן: "המציע"), מצהיר בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

- המציע הגיש הצעה לקבלת מימון לצורך מימוש מיזם פינוי בינוי ברח' __________בקרית משה, רחובות (להלן: "המיזם").

- זכויותיו של המציע במיזם נקיות מכל שעבוד ו/או משכון לצד שלישי.

- על זכויותיו של המציע במיזם קיים שעבוד ו/או משכון לטובת ______________ (להלן: "הצד השלישי"). רצ"ב תצהיר הצד השלישי המאשר את הסכמתו להסרת השעבוד ו/או המשכון לצורך ביצוע המיזם.

ולראייה באתי על החתום:

_____________					______________

תאריך						   	 חתימה

אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד ____________מ.ר. ____________מאשר בזאת כי היזם _______________חתם על התחייבות זו באמצעות ___________ת.ז. _________ ו - _________________ת.ז. _____________, המורשים לחייבו.

_____________		_____________________	_____________

תאריך			חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח ו'- תצהיר ב"כ יזם בדבר שיעור ההסכמות  (סעיף 3.2.1.7)

אני הח"מ, עורך דין _________________,  מספר זהות _____________מספר רישיון ______ , מאשר בזה בכתב כדלקמן:

- אני מספק שירותי ייעוץ משפטי ל__________________ (להלן: "היזם"), הפועל לקידום פינוי בינוי במקבץ _______ בקרית משה ברחובות (להלן: "המקבץ") בקשר לפרויקט זה.

- במקבץ קיימים __ בניינים הכוללים ___דירות, מתוכן __ דירות הן דירות דיור ציבורי.

- עד מועד הגשת ההצעה של היזם במסגרת המכרז, התקשר הוא בעסקת פינוי בינוי עם ___ בעלי דירות במקבץ, המהווים __אחוזים מכלל בעלי דירות במקבץ, כמפורט להלן:

  - ___ בעלי הדירות בבניין המצוי ב__________ , המהווים __ אחוזים מבעלי הדירות בו.

  - ___ בעלי הדירות בבניין המצוי ב__________ , המהווים __ אחוזים מבעלי הדירות בו.

  - ___ בעלי הדירות בבניין המצוי ב__________ , המהווים __ אחוזים מבעלי הדירות בו.

רצ"ב טבלה המפרטת את פרטי בעלי הדירות שהתקשרו עם היזם בכל אחד מהבניינים.

- ידוע לי וליזם כי לצורך הגשת הצעה במכרז נדרשת הסכמה של בעלי דירות של לפחות 50% מהדירות במקבץ ובכל בניין המצוי בו.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	       __________________	         _______________

תאריך		                           שם			          	חתימה וחותמת

טבלת הסכמות בעלי דירות לפינוי בינוי על ידי היזם

יש למלא לכל בניין בנפרד

להלן ריכוז הסכמות בעלי הדירות במקבץ לביצוע הפרויקט באמצעות היזם, על בסיס ההסכמים החתומים על ידם, אשר נערך לכל בניין בנפרד.

| בניין ברחוב ______ מספר___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תת חלקה | שם בעלי הנכס | מועד החתימה | הסבר אם החתימה אינה של בעל הנכס הרשום/של חלק מהבעלים |

| בניין ברחוב ______ מספר___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תת חלקה | שם בעל הנכס | מועד החתימה | הסבר אם החתימה אינה של בעל הנכס הרשום/ של חלק מהבעלים |

נספח  ז'1 דרישות מינימליות להסכם (סעיף 3.2.1.7)

להלן פירוט הדרישות המינימליות להסכם פינוי בינוי, אשר ייחתם בין המציע שהגיש הצעתו במסגרת מכרז 12/2023(להלן: "היזם"), ובין בעלי הדירות במקבץ בו הוא פועל לביצוע פרויקט (מיזם) פינוי בינוי (להלן: "בעלי הדירות"):

- היזם קיים ויקיים את הוראות חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), התשס"ו–2006 ותקנותיו, בקשר עם עסקאות שנחתמו לאחר 29.07.2018, ובכלל זה כינוס בעלי הדירות והצגת מסמך עיקרי העסקה בפניהם טרם חתימת עסקת פינוי בינוי ראשונה, תרגום המסמכים הרלוונטיים לבעל דירה שאינו דובר עברית, מסירת הודעה לכל בעלי הדירות בדבר חתימת עסקה ראשונה, מסירת עותק ההסכם לכל אחד מבעלי הדירות שחתם עליו והצעת פתרונות מותאמים לקשישים.

- תוקפו של ההסכם יהיה מותנה בתנאים מתלים לעניין מועד הסכמת כל בעלי הדירות, לעניין מועד הוצאת היתר הבנייה ומועד חתימת הסכם הליווי הפיננסי לפרויקט, ויכול הוא לכלול תנאי מפסיק לעניין הזכייה במכרז זה. היזם יפעל בשקידה ראויה על מנת לאפשר קיומם של התנאים המתלים.

- היזם יממן את הפרויקט באמצעות גורם פיננסי (בנק או חברת ביטוח או גוף אשראי חוץ בנקאי המוכר בישראל והמוסמך להנפיק ערבויות בנקאיות או פוליסות ביטוח לטובת בעלי הדירות ו/או שילוב ביניהן), בו ינהל היזם חשבון סגור לפרויקט. במסמכי הליווי הפיננסי ייכלל סעיף Non-recourse, לפיו הגורם הפיננסי יוכל להיפרע מהדייר אך ורק מהמקרקעין נשוא הפרויקט ששועבדו לטובתו ומהיזם בגין התחייבויותיו כלפי הגורם הפיננסי, ובכל מקרה לא יוכל להיפרע מבעלי הדירות בגין התחייבויות אלו.

- היזם יקדם, בעצמו ועל חשבונו, את הליכי התכנון הנדרשים, יפעל להוצאת היתר בנייה לפרויקט ויבנה את הפרויקט בהתאם להיתר הבנייה המאושר ובאמצעות קבלנים רשומים בפנקס רשם הקבלנים בסיווג המתאים לכך.

- היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בפרויקט, לרבות עלויות התכנון והביצוע, כל ההוצאות, ההיטלים והתשלומים שיידרשו לצורך הוצאת היתר הבנייה ובניית הפרויקט, לרבות היטל השבחה, היטלי והוצאות פיתוח, אגרות בנייה, שכר אדריכל, יועצים, מהנדסים, מפקחים, קבלנים ועובדים, וכל יתר ההוצאות בקשר עם עבודות הבנייה עד להשלמת הבנייה ומסירת הדירות החדשות.

- בעלי הדירות לא יישאו בתשלום כלשהו בקשר עם הפרויקט וביצועו, למעט בגין תוספות/ שינויים/ שדרוגים שיתבקשו על ידם, כפי שיוסכם בהסכם, לרבות מע"מ במקרה של שנמוך, ולמעט תשלומים שיידרשו להסרת חובות, עיקולים, הסדרת זכויות, היוון זכויות וקבלת הסכמות צד ג', בקשר עם דירתם, תשלום מיסים במקרה של אי עמידה בתנאי הפטור, תשלום מיסים והיטל השבחה במקרה של מכירת דירתם וכיוצא בזאת.

- היזם יקצה דירת תמורה לכל בעל דירה, בהתאם לכללים אחידים שיקבע בהסכמה עם כלל בעלי הדירות לעניין גודל דירת התמורה וההצמדות שיוצמדו לה (כגון מחסן, חניה, מרפסת שמש), ככל שייקבעו.

- היזם לא ייתן למי מבעלי הדירות תמורה נוספת מכל מין וסוג שהיא, מעבר לתמורה האמורה, אלא במקרים חריגים לפי הסדר שיבטיח פיקוח והגינות (תוך שמירה על סודיות רפואית) ולפי הוראות שייקבעו בהסכם למקרים חריגים (דירות חריגות במצב הקיים ונסיבות אישיות שיאושרו בוועדת חריגים/על ידי הנציגות).

- המפרט הטכני של דירות התמורה, שיוקצו לבעלי הדירות במקבץ לפינוי בינוי, לא יפחת מהמפרט של דירות היזם, למעט הדירות המיוחדות (כגון דירות גן/גג).

- היזם יישא בתשלום שכר הדירה לכל אחד מבעלי הדירות ממועד הפינוי שייקבע בהסכם ועד לקבלת דירת התמורה, בסכום שייקבע ע"י שמאי בסמוך למועד הפינוי בסביבת הפרויקט, לפי דירה הדומה לדירה אותה מפנה הבעלים. ככל שבעלי הדירות עוברים ישירות לבניין החדש, לא יידרש תשלום זה.

- היזם יממן הובלה של תכולת הדירה הקיימת לדירה השכורה ובחזרה לדירת התמורה, ואם בעל הדירה הוא קשיש או בעל מוגבלות, יממן הוא גם את עלות האריזה ואת עלות הפירוק וההרכבה הנדרשים לצורך המעבר. ככל שבעלי הדירות עוברים ישירות לבניין החדש, יידרש היזם לממן תשלום זה רק במעבר לדירות התמורה.

- היזם ימציא לבעלים של כל אחת מהדירות הנוכחיות ערבות / פוליסת ביטוח בנוסח חוק המכר דירות (הבטחת השקעות רוכשי דירות) בשווי הדירה החדשה, סמוך למועד פינוי הדירה. ככל שבעלי הדירות עוברים ישירות לבניין החדש, ניתן להמיר את הערבות בהערת אזהרה עד לרישום הדירה על שמם.

- היזם ימציא לבעלי הדירות ערבות בנקאית אוטונומית (בלתי מותנית) שתבטיח את תשלום דמי השכירות עד לקבלת הדירה החדשה;. ככל שבעלי הדירות עוברים ישירות לבניין החדש, לא תידרש ערבות זאת.

- היזם יממן את שכר טרחתם של עורך דין ומפקח מטעם בעלי הדירות אשר ייבחרו על ידי בעלי הדירות, בסכומים סבירים ומקובלים.

- היזם יבצע את הבנייה במקבץ בלוח זמנים שנקבע ו/או ייקבע בהסכם. עיכובים בלוח הזמנים אשר נבעו מנסיבות שאין לחברה שליטה עליהן ולא היו ידועות במועד חתימת ההסכם על ידי היזם או עקב הפרת ההסכם על ידי בעלי הדירות או מי מהם או בשל הליכים משפטיים, לא ייחשבו כהפרה של היזם, ומשך כל עיכוב כאמור יתווסף לתקופה הרלוונטית שנקבעה, ובלבד שהיזם יודיע לבא כוח בעלי הדירות את סיבת העיכוב ואת משך העיכוב הצפוי, מיד עם קיום הנסיבות הגורמות לעיכוב או ממועד שנודע לו עליהן, וימשיך לשלם דמי שכירות.

- היזם יעדכן את בעלי הדירות באופן שוטף בדבר התקדמות הפרויקט, ימנה מנהל פרויקט שיעמוד בקשר שוטף עמם וייתן מענה לצורכיהן של אוכלוסיות בעלות מאפיינים מיוחדים כגון קשישים, דוברי שפה זרה, בעלי מוגבלויות ודיירי דיור ציבורי.

- היזם יאפשר לבעלי הדירות לשדרג או לשנמך את דירותיהם כמו גם לבצע בהן שינויים בהתאם לכללים שייקבעו בהסכם.

- היזם יהיה אחראי לכל נזק או אבדן לגוף ו/או לנפש או לרכוש שייגרמו בקשר עם הפרויקט לו או לעובדיו או לבעלי הדירות או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של היזם או מי מטעמו.

- היזם יבטח על חשבונו את הפרויקט ממועד הפינוי עד למסירת הדירות החדשות, בפוליסות שבהן גם בעלי הדירות ירשמו כמוטבים, מבלי שתחול עליהם חבות לנזק כלשהו וכן ויתור על זכות שיבוב (זכותו של המבטח להיפרע מבעלי הדירות בגין נזק שנגרם בפרויקט כצד שלישי שגרם לנזק) והכל בסוגי ביטוחים ובהיקף מתאים.

- ככל שנדרשים הליכים משפטיים כנגד בעלי דירות המסרבים סירוב בלתי סביר להתקשר בעסקה  כדי לאפשר ביצוע הפרויקט, היזם ינקוט בהליכים אלו בשם בעלי הדירות ועבורם לאחר שקיבל מהם אישור לכך, על חשבונו, וימסור לבעלי הדירות התובעים התחייבות לשיפוים בגין כל תשלום שעלול להיגרם להם בשל תביעה זו.

- היזם יממן את תחזוקת הרכוש המשותף בבניינים החדשים לבעלי דירות, כל עוד יתגוררו בהם, לתקופה של 10 שנים. הסכום יחושב בהתאם להפרש שבין סכום דמי התחזוקה הצפוי בבניין החדש לבין דמי ועד הבית בבניין הקיים טרם ביצוע הפרויקט.

- היזם יהיה רשאי למכור את דירותיו בפרויקט ללא התערבות בעלי הדירות, ואולם יהיה זכאי לרשום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירותיו ולטובת בנקים למשכנתאות שילוו להם כספים רק לאחר קבלת אישור חיבור הבניין למערכות (טופס 4) או כל אישור אחר שיחליפו לעניין זה. זאת, בלא שיהיה ברישום הערת האזהרה כאמור משום חלופה להבטחת התחייבותו למתן ערבות בנוסח חוק המכר.

- היזם לא יהיה רשאי להסב או להעביר או למסור לאחר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי ההסכם אלא בהסכמה של רוב בעלי הדירות שבעליהן חתמו על הסכם עמו, ובעלי הדירות לא יהיו רשאים לסרב לתת את הסכמתם אלא מטעמים סבירים. אין באמור לגרוע מחובתו של היזם לקבל את הסכמת הרשות הממשלתית, כמפורט במכרז.

- היזם יפעל לרישום הבניין כבית משותף ולרישום הזכויות בדירות על שם בעליהן על חשבונו, ובכלל זה יישא בהוצאות ביטול רישום צו הבית המשותף, רישום פרצלציה חדשה, בית משותף חדש ורישום זכויות בעלי הדירות בדירות החדשות.

נספח ז'2 - אישור עו"ד דיירים לעמידה בדרישות מינימליות להסכם (סעיף 3.2.1.7)

אני הח"מ, עורך דין _______________ מ.ר. ______________, מאשר בזה כדלקמן:

- אני מייצג את בעלי הדירות במקבץ הידוע כחלקה/ות _____ בגוש ______והמצוי ב___________________ (להלן: "בעלי הדירות" ו"המקבץ", בהתאמה).

- תצהירי זה ניתן על ידי במענה לדרישה הקבועה במכרז מס' 12/2023 לסיוע למימוש מיזמי פינוי בינוי שאין בהם כדאיות כלכלית בקרית משה ברחובות (להלן: "המכרז"), ובהתאם להוראותיו.

- הנני לאשר כי __ בעלי דירות במקבץ התקשרו עם היזם _______________ בהסכם לביצוע פינוי בינוי במקבץ  (להלן: "היזם" ו"ההסכם", בהתאמה).

- לאחר בחינת ההסכם ונספח ז'1 למכרז, הנני לאשר כי (סמן המשפט המתאים):

- ההסכם עומד בדרישות המינימליות להסכם, כמפורט בנספח האמור.

- ההסכם עומד בדרישות המינימליות להסכם, כמפורט בנספח האמור, למעט סעיפים _____________לנספח (ככל שקיימות הוראות שונות בסעיפים אלו – מבוקש לציינן/ לצרפן לתצהיר זה).

ולראייה באתי על החתום:

_____________		_____________________	_____________

תאריך			חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח ז'3  התחייבות יזם לעמידה בדרישות מינימליות להסכם (סעיף 3.2.1.7)

אני הח"מ ______________ח.פ. ____________(להלן: "היזם"), הגשתי הצעה למכרז מס' 12/2023 למימון מיזמי פינוי בינוי שאין כדאיות כלכלית למימושם, בקרית משה ברחובות (להלן: "המכרז"). בהתאם לדרישות המכרז האמור, אני מצהיר ומתחייב בזה בכתב כדלקמן:

- אני פועל לקידום פינוי בינוי במקבץ מס'________  (להלן: "המקבץ").

- לצורך ביצוע הפרויקט, התקשרתי עם בעלי זכויות במקבץ בהסכם לביצוע עסקת פינוי בינוי (להלן: "הסכם פינוי בינוי").

- למיטב הבנתי, הסכם הפינוי בינוי תואם את הדרישות המינימליות המפורטות בנספח ז'1 למכרז (להלן: "הדרישות המינימליות"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפינוי בינוי ובין הוראות אלו, יחולו ההוראות המינימליות ככל שהינן הוראות המיטיבות עם בעלי הדירות ביחס להוראות הקיימות בהסכם.

- ככל שחסרות בהסכם פינוי בינוי דרישות מבין הדרישות המינימליות, אני מתחייב לתקן את ההסכם ו/או לצרף לו נספח המחייב את קיומן.

- ידוע לי כי התחייבות זו נועדה להבטיח את זכויותיהם של בעלי הדירות במקבץ, ולפיכך מהווה היא  הסכם לטובת צד שלישי.

- ידוע לי כי התחייבות זו וגיבוש הסכם התואם לה מהווה תנאי לזכייה במכרז ולהתקשרות בהסכם מימון, ככל שאזכה בו.

ולראייה באתי על החתום:

_________________							____________

תאריך 									    חתימה

אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד ____________מ.ר. ____________מאשר בזאת כי היזם _______________חתם על התחייבות זו באמצעות ___________ת.ז. _________ ו - _________________ת.ז. _____________, המורשים לחייבו.

_____________		_____________________	_____________

תאריך			חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח ח'1	טופס הגשת בקשה לקבלת מימון לשם מימוש פרויקט פינוי ובינוי

לכבוד

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

שלום רב,

הנדון: בקשה לקבלת מימון במכרז מס' 12/2023

אני הח"מ, מגיש בזאת בקשה לקבלת מימון להשלמת הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקט פינוי בינוי בשכונת קרית משה ברחובות, בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, כמפורט להלן:

- פרטי המציע

שם המציע _________________________ טלפון: _____________________

כתובת: עיר: _____________ רחוב: __________________ מס':__________

- מקבץ מספר ___________

- פרטי המבנים הקיימים במקבץ:

|  | שם הרחוב ומספר הבית | שנת בנייה | גוש/חלקה | מס' קומות | מס' יחידות דיור | מס' יחידות דיור ציבורי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- להצעה זו מצורפים המסמכים שלהלן:

  - המכרז המלא ונספחיו חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של המציע.

  - פרוטוקול שאלות ותשובות חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של המציע.

  - מציע שהוא קבלן  - תעודת קבלן רשום בענף 100 בדירוג ג-4 לפחות בפנקס הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה, התשנ"ג-1993;

  - אישור רו"ח מבקר בדבר איתנות כלכלית בנוסח נספח ג';

  - התחייבות חברת אם בנוסח נספח ג'1 (ככל שהאיתנות הכלכלית באמצעותה);

  - תצהיר ניסיון בנוסח המצורף כנספח ד', על צרופותיו;

  - אישור התאגדות מטעם רשות התאגידים בישראל או רשם העמותות לפי העניין, כשהמציע הוא תאגיד.

  - אישור עו"ד לגבי ההתאגדות ומורשי החתימה מטעם המציע כמפורט בנספח ה'1, כשהמציע הוא תאגיד.

  - נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים בו מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים קודמות (הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"). הרשות הממשלתית תוודא כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה וכי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

  - תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, מצורף כנספח ה'2.

  - אישור תקף של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל  חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

  - תצהיר העסקת עובדים בעלי מוגבלויות, בנוסח המצורף כנספח ה'3;

  - תצהיר שימוש בתוכנות מקוריות, בנוסח המצורף כנספח ה'4;

  - תצהיר אי תיאום הצעות, בנוסח המצורף כנספח ה'5;

  - תצהיר העדר שעבוד זכויות המציע במיזם, בנוסח המצורף כנספח ה'6;

  - נסח רישום מקרקעין מרוכז (טאבו) מעודכן לכל הפחות לתאריך פרסום מכרז זה;

  - תצהיר עורך הדין של המציע בדבר שיעור בעלי הדירות אשר התקשרו עם המציע בהסכם פינוי בינוי במקבץ, בצירוף טבלה המרכזת את שמות בעלי דירות אשר חתמו על ההסכם, בחלוקה לפי בניינים, בנוסח המצורף כנספח ו' והעתק ההסכם;

בבניין שבו יש דירות ציבוריות, לא תובאנה דירות אלו במניין בעלי הדירות מהן נדרשת הסכמה.

ככלל, יש להגיש הסכם אחד הכולל את חתימות כל בעלי הדירות, וככל שבעלי הדירות חתמו על הסכמים נפרדים, יש להגיש הסכם אחד מלא, והעתקים מהעמודים הכוללים את החתימה המלאה בהסכמים האחרים (העמוד האחרון להסכם).

  - אישור עורך דין הדיירים כי הסכם הפינוי בינוי בו התקשר ו/או יתקשר היזם עם בעלי הדירות עומד בדרישות המינימליות להסכם, כמפורט בנספח ז'1, בנוסח המצורף כנספח ז'2.

  - כתב התחייבות של המציע כי ההסכם עומד בדרישות המינימליות להסכם כאמור בנספח ג'1 ובכל מקרה של סתירה – כי הוראות נספח ג'1 יגברו על האמור בהסכם, כמפורט בנספח ז'3.

  - הסכם מימון בנוסח המצורף כנספח י' חתום על ידי מורשי החתימה.

*היה המציע שותפות, ייחתמו מסמכי המכרז על ידי כל אחד מיחידי המציע והאישורים האמורים בס"ק זה יוגשו לגבי כל אחד מהם.

___________		        ___________		        _________

שם המציע			חתימה				תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד ____________מ.ר. ____________מאשר בזאת כי היזם _______________ חתם על התחייבות זו באמצעות ___________ת.ז. _________ ו - _________________ת.ז. _____________, המורשים לחייבו.

_____________		_____________________

תאריך			חותמת	וחתימת עורך הדין

נספח ח'2	 - הצעה כספית

- פרטי המציע

שם המציע _________________________ טלפון: _____________________

כתובת: עיר: _____________ רחוב: __________________ מס':__________

- המקבץ:

מספר המקבץ___________

סכום המימון המרבי למקבץ (לפי נספח ב' למכרז): ________________ (כולל מע"מ)

- ההצעה:

סכום המענק המבוקש על ידי הוא ___________________₪ כולל מע"מ

(במילים: ____________________ שקלים חדשים כולל מע"מ).

*ידוע לי כי בהתאם לתנאי המכרז, המענק שישולם לא יעלה על סכום המימון המרבי כולל מע"מ.

___________		        ___________		        _________

שם המציע			חתימה				תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד ____________מ.ר. ____________מאשר בזאת כי היזם _______________ חתם על התחייבות זו באמצעות ___________ת.ז. _________ ו - _________________ת.ז. _____________, המורשים לחייבו.

_____________		_____________________

תאריך			חותמת	וחתימת עורך הדין

נספח ט' – עמדת רשות המסים לעניין חיוב במע"מ

נספח י' – הסכם מימון

הסכם

שנערך ונחתם ב_____ ביום ___ לחודש _______ שנת 2023

בין:	מדינת ישראל, על  ידי ממשלתית ישראל באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,

(להלן: "הרשות הממשלתית")

מצד אחד

לבין:	________________________, ח.פ. ________________

מרחוב __________________,  טל: _________________

באמצעות מורשי החתימה שהורשו לחתום בשמו כדין

(להלן: "היזם")

מצד שני

הואיל: 	והיזם מבקש לבצע פרויקט פינוי בינוי במקבץ _________הכולל את הבניינים בכתובת__________ בשכונת קרית משה ברחובות (להלן: "המקבץ", "הפרויקט", ו"השכונה"  בהתאמה);

והואיל: 	ואין כדאיות כלכלית למימוש הפרויקט במקבץ בלא סיוע;

והואיל:	והיזם זכה במכרז מס' 12/2023 שפרסמה הרשות הממשלתית לסיוע  למימוש מיזמי פינוי בינוי אשר אין כדאיות כלכלית למימושם בשכונה, המצורף להסכם זה כנספח א' (להלן: "המכרז");

והואיל: 	ונוכח זכייתו במכרז, זכאי היזם לקבל מהרשות הממשלתית סכום מימון שיאפשר לו לממש את הפרויקט, וזאת בתנאי ובכפוף לעמידתו בתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה להלן;

והואיל: 	והיזם הסכים והתחייב לפעול למימוש הפרויקט בהתאם לתכנית פינוי בינוי ובהתאם לדרישות שנקבעו במכרז ובהסכם זה להלן;

והואיל:	והיזם מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המומחיות והכישורים הנדרשים לקידום הפרויקט;

והואיל: 	והיזם התחייב להתקשר עם בעלי הדירות במקבץ (להלן: "בעלי הדירות") בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי במקבץ (להלן: "הסכם פינוי בינוי"),

והואיל: 	והיזם התחייב כי הסכם הפינוי בינוי עומד ו/או יעמוד בדרישות מינימליות להסכם כמפורט בנספח ז'1 למכרז, וכי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפינוי בינוי ובין דרישות מינימליות שהן הוראות מיטיבות ביחס להסכם הפינוי בינוי, יחולו ההוראות המיטיבות;

והואיל:	והיזם מצהיר כי הוא מתחייב לבצע את הפרויקט בעצמו בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות לוח הזמנים הקבוע בו;

והואיל: 	והיזם מתחייב כי יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט באופן בלעדי ומוחלט;

והואיל:	וברצון הצדדים להסדיר את התנאים למתן סיוע כספי על ידי הרשות הממשלתית ליזם  לצורך מימוש הפרויקט;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- פרשנות ומסמכים

  - המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר (ההסכם על נספחיו, לרבות המכרז, יקרא להלן: "ההסכם").

  - כותרות ההסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.

- אנשי קשר

  - הרשות הממשלתית ממנה את סמנכ"לית הרשות הממשלתית להיות הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה (להלן: "המנהלת"). הרשות הממשלתית רשאית להחליף המנהלת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא קבלת הסכמת היזם לכך. המנהלת רשאית למנות בא כוח או באי כוח ולהעניק לו או להם את כל סמכויותיה לפי הסכם זה.

  - היזם ממנה את ____________ להיות נציגו בכל הנוגע לביצוע הסכם זה, וכן ישמש עבור הרשות הממשלתית ככתובת לקבלת מסמכים, הודעות ומכתבים.

- הצהרות היזם

היזם מצהיר כי ידועים לו כל אלו:

  - סכום המימון יינתן לו בהתאם להסכם זה לצורך סיוע ליצירת כדאיות כלכלית למימוש פרויקט פינוי בינוי במקבץ, ויוקצה אך ורק לטובת התחדשותם של מבני המגורים הכלולים בו.

  - זכייתו במכרז וזכותו להתקשר בהסכם זה נקבעה על סמך עמידתו בתנאי הסף הקבועים במכרז, ובכלל זה תנאי הסף לעניין ניסיונו, איתנותו הכלכלית והתקשרותו בהסכם פינוי בינוי עם בעלי דירות בהיקף הנדרש במכרז.

  - ידוע לו, כי תחשיב סכום המימון המרבי למקבץ נקבע על ידי הרשות הממשלתית בנספח ב' למכרז על בסיס הפרמטרים המפורטים בו וכללי המכרז.

  - כי לא יהיה זכאי לקבל מהרשות הממשלתית כל סכום נוסף הנדרש לו להשלמת הכדאיות הכלכלית למימוש הפרויקט.

  - תשלום סכום המימון מותנה במילוי התחייבויותיו כמפורט במכרז ובהסכם הפינוי ובינוי, כמו גם במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - האחריות לקידום המיזם וביצועו, לרבות התקשרויות עם כלל בעלי הזכויות בהסכם פינוי בינוי, הליכי רישוי וביצוע עבודות קבלניות, לרבות בנייה ופיתוח, בהתאם להתקשרויות היזם עם קבלנים ו/או נותני שירותים, חלה על היזם בלבד, ואין לרשות הממשלתית ו/או למדינה כל מחויבות או אחריות כלפי כל גורם הקשור באופן ישיר או עקיף עם הפרויקט ו/או לביצוע העבודות.

- התחייבויות היזם

היזם מתחייב לכל אלו:

  - לפעול בהתאם לנדרש ועל פי כל דין, בנאמנות, במקצועיות ובמסירות לשם הצלחת הפרויקט נשוא ההסכם.

  - להתקשר עם כל בעלי הדירות בהסכם פינוי בינוי הכולל, לכל הפחות, את הדרישות המינימליות להסכם בהתאם לנספח ז'1 למכרז, כאשר בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם ובין דרישות מינימליות המיטיבות עם בעלי הדירות ביחס להסכם – תחול ההוראה המיטיבה.

יודגש, כי ככל שהסכם פינוי בינוי בו התקשר היזם אינו כולל את כל הדרישות המינימליות, יידרש הוא לעדכן את ההסכם או לתת לבעלי הדירות התחייבות לקיום הדרישות המינימליות, ככל שהן דרישות מיטיבות ביחס להסכם הפינוי בינוי, בתוך 6 חודשים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז.

  - לקיים את הוראות הסכם הפינוי ובינוי.

  - לקדם את הפרויקט בלוח הזמנים המפורט להלן:

    - להתקשר עם  67% מבעלי הדירות במקבץ בתוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון;

    - להתקשר עם כל בעלי הדירות במקבץ בתוך 18 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון; ככל שהוגשה תביעה כנגד בעל דירה מסרב, יוארך המועד בשישה חודשים נוספים;

    - להגיש בקשה להיתר בנייה בתוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון; על אף האמור, ככל שהמציע יזכה גם במכרז שתפרסם המדינה להקצאת קרקע לצורך ביצוע פרויקט בינוי-פינוי-בינוי, כך שהבניין שייבנה בקרקע בה יזכה יהיה מיועד, בין היתר, לדירות תמורה לבעלי דירות במקבץ מהמקבצים המפורטים בנספח א' למכרז, יידרש הוא להגיש בקשה להיתר בנייה במקבץ בתוך 180 יום ממועד קבלת היתר הבנייה לבנייה בקרקע בה זכה באותו מכרז.

    - לקבל היתר בנייה בתוך 18 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בנייה, אלא אם הרשות הממשלתית השתכנעה כי אי קבלת ההיתר נובעת מסיבות שאינן נבשליטתו של היזם.

  - לעשות כל הנדרש לשם התקשרות עם בעלי הדירות במועדים שנקבעו, לרבות נקיטת הליכים משפטיים הדרושים לכך, וכן לשם קבלת היתר הבנייה במועד.

  - להתקשר עם גורם מלווה לצורך ליווי הפרויקט ולנהל את כספי הפרויקט במסגרת חשבון הפרויקט שייפתח אצל הגורם המלווה; "גורם מלווה" הוא בנק ו/או גוף אשראי חוץ בנקאי, לרבות חברות ביטוח ו/או שיתוף פעולה ביניהם, המוסמך על פי חוק להנפיק ערבויות בנקאיות או פוליסות ביטוח לטובת הדיירים אשר יעניק לחברה ליווי פיננסי לבנייה במסגרת הסכם ליווי סגור לבניית הפרויקט וינפיק ערבויות או פוליסות ביטוח כאמור.

  - לשאת במלוא האחריות לקידום הפרויקט ולביצועו, באופן בלעדי, ובכלל זה האחריות להשגת הסכמת כלל בעלי הזכויות, להליכי התכנון והרישוי וביצוע עבודות קבלניות לרבות בנייה ופיתוח וכן האחריות לכלל ההתקשרויות הנדרשות לרבות לתכנון, לביצוע, ולפיקוח וכן מול בעלי הדירות, הדיירים והנציגות (להלן: "העבודות"). מובהר בזה כי למדינה ו/או לרשות הממשלתית ו/או למי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות כלשהי כלפי כל גורם הקשור באופן ישיר או עקיף בביצוע העבודות, מלבד תשלום סכום המימון לפי הסכם זה. מוסכם כי תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

  - להימנע מלפעול לתיקון התכנית, אלא אם קיבל את אישור הרשות הממשלתית, מראש ובכתב. אישור הרשות הממשלתית יינתן ככל שתשתכנע כי השינוי נועד לתת מענה לקושי ביצועי המחייב את תיקון התכנית ולצורך זה בלבד, ובכפוף להסכמת הרשות המקומית.

  - להעמיד לביצוע הפרויקט צוות ניהול וכוח אדם מיומן ומנוסה.

  - להבטיח, באמצעות התקשרויות חוזיות מתאימות, ובאמצעות פיקוח מתאים, כי קבלנים, קבלני משנה, יועצים שונים וכל גורם אחר אשר יקבל את שירותיו ו/או יעסיקו לצורך ביצוע הפרויקט, יהיו בעלי כל ההסמכות, הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירות או ביצוע העבודה לשמה התקשר עמו היזם, וכי אלו יעמדו בכל ההוראות החוקיות הנדרשות מהם על פי כל דין בעת מתן השירות ו/או ביצוע העבודה.

  - מבלי לגרוע מהאמור, להבטיח כי עבודות המהוות "עבודות הנדסה בנאיות" כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, תעשינה באמצעות קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לאמור בחוק הנ"ל, בסיווג המתאים לביצוע העבודה, וכי בניית הפרויקט תיעשה על ידי קבלן רשום בענף 100 בסיווג ג-4 לפחות. ככל שהיזם אינו קבלן כאמור, התקשרות עם קבלן העומד בדרישות סעיף זה תהווה תנאי לביצוע התשלום הראשון, כאמור בסעיף 9.3.1 להלן.

  - להבטיח כי בידי מבצעי העבודות ו/או נותני השירותים יהיו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע העבודות השונות, כולל ומבלי למעט, היתר בניה כדין וכל האישורים הדרושים בחוק,  וכי יקוימו כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומו של כל אדם במהלך ביצוע העבודה.

  - להבטיח כי המפרט הטכני של דירות התמורה, שיוקצו לבעלי הזכויות במקבץ לפינוי בינוי, לא יפחת מהמפרט של דירות היזם שאינן דירות מיוחדות ("דירות מיוחדות" הן דירות גן, גג, פנטהאוז וכיוצ"ב) .

  - להיות אחראי להתאמת הביצוע של הפרויקט להוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ותקנותיו, לתקנים ישראליים במהדורתם האחרונה והמעודכנת, לתנאי היתר הבנייה ולדרישות הרשויות הנוגעות בדבר ולחוקי העזר שלהן, והוא יהא אחראי לכל ליקויי בנייה ו/או תביעות בגין ליקויי בנייה, וזאת בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, וכן לכל הנזקים שייגרמו, אם ייגרמו, לצד שלישי בגין ליקויי בנייה.

  - לפעול לכך שהרשות הממשלתית לא תהיה צד בכל תביעה שתוגש על ידי בעלי הדירות ו/או צד ג' בקשר עם הפרויקט, לרבות בגין עבודות, לו"ז לביצוע, טיב הביצוע ואיכותו.

  - לבצע ו/או להבטיח ביצוען של העבודות לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות ובדיוק הדרושים לפי הוראות כל דין, תוך שימוש בחומרים, במוצרים ובשיטות העבודה שיש בהם כדי להבטיח איכות טובה של כלל העבודות בפרויקט, הכול כמקובל ועפ"י הוראות כל דין.

  - לפעול להשלמת הבנייה בהתאם למועדים הקבועים בהסכם הפינוי בינוי, ולכל היותר עד ארבע שנים ממועד קבלת היתר הבנייה. ככל שהפרויקט יבוצע בשלבים, יתייחסו המועדים האמורים לכל אחד מהשלבים בנפרד.

  - לשאת בתשלום המע"מ החל על סכום המענק בהתאם לעמדת רשות המיסים נספח ט' למכרז, וכן לשאת בכל המסים וההיטלים החלים עליו על פי כל דין בקשר עם המקבץ בגין מיזם הפינוי בינוי שהוא מבצע בו. בכלל זה, יישא הזוכה בתשלום היטל השבחה בשיעור רבע מההשבחה.

  - ככל שהיזם יבקש להסב או להמחות את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, או חלק מהן, תבחן הרשות הממשלתית את הבקשה והיא רשאית לקבלה, לדחותה או לקבלה בתנאים, הכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי, ובין היתר, בכפוף לעמידתו של מקבל הזכויות והחובות בתנאי הסף שנקבעו ליזם לעניין כשירותו במסגרת המכרז. אין באמור כדי לפגוע במחויבותו של היזם  כלפי בעלי הדירות בעניין זה, כאמור בהסכם הפינוי בינוי.

  - זכה היזם במכרז על בסיס הצעה מאוחדת, הכוללת מספר מקבצים, יחולו התחייבויותיו לעיל על כל אחד מהמקבצים הכלולים בהצעתו.

- תקופת ההסכם

  - תוקפו של הסכם זה ושל התחייבות הרשות הממשלתית לפיו תהיה החל ממועד חתימתו על ידי מורשי החתימה של הרשות הממשלתית ועד להשלמת הפרויקט וקבלת תעודת גמר לפי תקנה 96 או 99 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, ולכל המאוחר למשך 7 שנים ועד ליום 30/10/2030.

  - למען הסר ספק, מובהר כי עם תום תוקפו של הסכם זה, בטלות כל התחייבויות הרשות הממשלתית על פי ההסכם וליזם לא תהיה כל טענה ואו דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לכך.

- מעקב אחרי התקדמות הפרויקט

  - היזם מתחייב למסור לרשות הממשלתית אחת לרבעון ועל פי דרישה, דוח ביצוע (סטאטוס) בדבר התקדמות כל שלב בנוגע לפרויקט ולביצוע העבודות, וכן כל דוח אחר שיידרש על ידה או על ידי מי מטעמה.

  - הרשות הממשלתית תערוך מעקב לעניין התקדמות הפרויקט, לפי שיקול דעתה, והיזם מתחייב לשתף עמה פעולה ולאפשר לה ו/או למי מטעמה לערוך את הבקרה האמורה ובכלל זה, למסור כל נתון או מידע ולאפשר לה ו/או למי מטעמה, להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום בו מבוצעות העבודות ו/או נעשות פעולות הקשורות לפרויקט.

  - מעקב הרשות הממשלתית כאמור אינו גורע או משחרר את היזם מאחריותו המלאה בכל הקשור לביצוע העבודות, ביצוע הפרויקט  ועפ"י כל דין, ביו היתר, לטיב ולאיכות העבודות.

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המעקב שייערך ע"י הרשות הממשלתית ו/או מי מטעמה הינו לעניין התקדמות הפרויקט בלבד, ולא לכל עניין אחר כדוגמת טיב ואיכות העבודות, וכי אין בקיום המעקב או באי ביצוע המעקב, בכדי להטיל על הרשות הממשלתית ו/או המדינה ו/או מי מטעמם כל אחריות שהיא.

- אחריות וביטוחים (סעיף זה עשוי להתעדכן בהמשך)

  - היזם מצהיר ומתחייב כי הינו אחראי באופן בלעדי, מלא ומוחלט לכל העבודות במקבץ, לרבות טיבן ואיכותן ולכל הכרוך והקשור בהן ובביצוע הפרויקט, וכן לשאר התחייבויותיו, כולל התחייבויותיו כלפי צדדים ג' ובפרט כלפי בעלי הדירות והתושבים במקבץ. היה היזם שותפות, תהיה אחריות השותפים בשותפות ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

  - היזם הינו האחראי לטיב ולאיכות ביצוע העבודות והחומרים וביצוען, בהתאם לכל דין וברמה מקצועית נאותה. היזם אחראי לכל ליקוי, נזק, בעבודות או בביצוען, והוא יישא בכל הוצאה הקשורה לליקויים, נזקים, אובדן, הקשורים בעקיפין או במישרין לעבודות ולביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מוצהר כי היזם יהא האחראי על כל החובות המוטלות עפ"י הוראות כל דין בקשר לעבודות כאמור בהסכם זה, לרבות הוראות בטיחות מכל סוג.

  - היזם יהא אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ולכל הפסד ו/או הוצאה שייגרם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות הקבלנים וקבלני המשנה שיפעלו עבורו, במישרין או בעקיפין, במהלך או עקב ביצוע או אי ביצוע העבודות וכל הקשור בפרויקט מכל סיבה לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ומתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק או אובדן כאמור.

  - הרשות הממשלתית לא תישא בכל תשלום (למעט תשלום סכום המימון נשוא הסכם זה), הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא, שיגרמו ליזם ו/או לעוסקים מטעמו בביצוע העבודות נשוא הפרויקט ו/או לצד ג' בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

  - בכל מקרה של דרישה או תביעה שתוגש כנגד הרשות הממשלתית בגין נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור, מתחייב היזם לפצות ולשפות את הרשות הממשלתית במלוא סכום חבותה, וזאת על פי פסק דין ו/או הסכם פשרה שהרשות הממשלתית תגיע אליה, לרבות תשלומים והוצאות מכל סוג, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות הממשלתית ולרבות כל ההוצאות הנלוות ושכר טרחת עורך דין. במקרה זה, תהיה רשאית הרשות הממשלתית לנקוט בכל הליך משפטי כנגד הקבלן המבצע ו/או מפקחים מטעמה וכל גורם אחר הקשור בביצוע העבודות. הרשות הממשלתית תודיע ליזם תוך זמן סביר על כל דרישה או תביעה כאמור.

  - ביטוח

    - היזם מתחייב לערוך ביטוח מתאים לכיסוי התחייבויותיו המקצועיות בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף כנספח  ג'. להוכחת ביצוע הביטוחים, יגיש היזם לרשות הממשלתית אישור ביטוח בפורמט האחיד שנקבע  על ידי רשות ההון, ביטוח וחיסכון בחוזר מספר 2019-1-6 מיום 15-05-19.

    - היזם מתחייב להמציא לרשות הממשלתית, מיד לפי דרישתה הראשונה, כל רישיון, אישור, תעודה, קבלה או מסמך אחר, שלדעת הרשות הממשלתית יהיו דרושים או רצויים לשם הוכחת קיום התחייבויות היזם לפי סעיף זה. במקרה ויוסכם בין היזם לבין מבצע עבודות מטעמו או כל צד שלישי אחר כי הביטוחים הנ"ל, כולם או חלקם, ייעשו על חשבונו ועל אחריותו, מתחייב היזם כי הביטוחים הנ"ל יענו על הדרישות שפורטו לעיל.

    - למען  הסר ספק, מובהר  כי  אין  בעצם הדרישה  לעריכת  הביטוחים ו/או עריכתם כדי לשחרר את היזם מחובות או מאחריות כלשהם או להטיל אחריות כלשהיא על הרשות הממשלתית ו/או המדינה ו/או מי מטעמם.

  - היזם מתחייב להודיע לבעלי הדירות, כי הוא האחראי לביצוע מושלם של העבודות בפרויקט, המבוצעות על ידו ו/או ע"י מי מטעמו, ולכלול בהסכם הפינוי בינוי פסקה המבהירה אחריותו כאמור.

  - היזם מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את הרשות הממשלתית עם דרישה ראשונה של הרשות הממשלתית ו/או כל גורם אחר מטעמה על כל דרישה ו/או תביעה ו/או פיצויים ו/או דמי נזק ו/או תשלום אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לרשות הממשלתית ו/או למדינה ו/או לגוף אחר מטעמן, כתוצאה מביצוע הפרויקט ו/או מאי ביצועו ו/או הקשור במישרין ו/או בעקיפין בהסכם זה.

  - אם תוגש תביעה כנגד הרשות הממשלתית, מתחייב היזם להשתתף ועל חשבונו עם הרשות הממשלתית בניהול ההגנה נגד התביעה ולשאת בכל הכרוך והקשור בתביעה זו לרבות תוצאותיה. לחלופין, רשאית הרשות הממשלתית להורות ליזם לקחת תחת אחריותו המלאה ועל חשבונו את כל הכרוך והקשור בתביעה זו, לרבות תוצאותיה וההוצאות הכרוכות בה ולשפותה בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לה עקב התביעה כאמור.

  - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהוראות דלעיל, מתחייב היזם כי לא יגיש הודעת צד ג' כנגד הרשות הממשלתית וכן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה שהיא, אשר תביא במישרין ו/או בעקיפין לכך שהרשות הממשלתית ו/או מי מטעמה יצורף לתביעה כלשהי בקשר להסכם זה.

  - למען הסר ספק, מובהר כי אם תוגש תביעה נגד היזם והרשות הממשלתית, מתחייב היזם לקחת תחת אחריותו המלאה ועל חשבונו את כל הכרוך והקשור בתביעה זו לרבות תוצאותיה.

  - היזם מצהיר ומתחייב, באופן סופי ומוחלט, כי אין ולא תהא לו או למי מטעמו, כל תביעה, זכות, השגה או דרישה או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי הרשות הממשלתית ו/או מי מטעמה בכל הנוגע והכרוך בביצוע העבודות, בביצוע הפרויקט ובתשלום לפי הסכם זה.

  - חתימתו של היזם על הסכם זה מהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של תביעותיו וכל דרישותיו מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור והכרוך במישרין או בעקיפין בהסכם זה ו/או בביצוע העבודות בפרויקט.

- ערבות

  - להבטחת ביצוע כל התחייבויות היזם בהסכם זה עד שלב קבלת היתר הבנייה, ימציא היזם עם החתימה על הסכם זה וכתנאי לכך, ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 500 אלש"ח (חמש מאות אלף שקלים חדשים) לפקודת הרשות הממשלתית, שתהא ערבות עצמאית, מוחלטת ובלתי מותנית, וניתנת למימוש מלא או למימוש חלקי, בכל מקרה שהיזם יפר הפרה יסודית איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הערבות הבנקאית תימסר באופן מקוון לפי הוראת תכ"ם 14.4.0.1 "ערבויות דיגיטליות" ותהיה בנוסח המצורף כנספח ב' (לעיל ולהלן: "הערבות הבנקאית").

  - הערבות תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד חתימת ההסכם ועד 60 יום לאחר מתן ההיתר, לפי המוקדם. היזם יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות, מעת לעת, בהתאם לצפי מתן היתר הבנייה, כך שבכל עת הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 יום לאחר  קבלת היתר הבנייה. לא האריך היזם את תוקף הערבות, תהיה הרשות הממשלתית רשאית להחלטה ללא התראה מוקדמת.

  - הרשות הממשלתית תהיה רשאית לחלט הערבות בכל מקרה בו לדעתה היזם הפר או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או המכרז ולא תיקן את הליקוי, וזאת בהתראה של 30 יום מראש.

  - חילטה הרשות הממשלתית את הערבות, יהיה היזם חייב בערבות חדשה, באותו סכום אשר תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם.

  - סכום הערבות ישמש סכום פיצויים מוסכם מראש על הפרת התחייבות על ידי היזם, מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.

  - הרשות הממשלתית תחזיר לזוכה את הערבות הבנקאית עם קבלת העתק מהיתר הבנייה המאושר שהוצא למקבץ.

- ביצוע תשלומים

  - מוסכם בזה כי סכום המימון בהתאם להסכם זה, בסך _____________₪ (במילים: _________________שקלים חדשים), יופקד ישירות בחשבון הליווי של הפרויקט. היזם יעביר את פרטי חשבון הליווי לרשות הממשלתית עם חתימת הסכם הליווי, כשהם מאושרים וחתומים על ידי הגורם המלווה.

  - ביצוע התשלומים יעשה בכפוף להוכחת ביצוע השלבים כמפורט להלן, ולעמידת היזם בהתחייבויותיו בהתאם למכרז ולהסכם זה.

  - התשלום יבוצע לשיעורים, לאחר ובכפוף להשלמת שלבי הביצוע שלהלן:

    - 10% מסכום המימון ישולמו לאחר קבלת היתר בנייה וחתימה על הסכם ליווי עם גורם מממן.

ככל שהיזם אינו קבלן העומד בדרישות סעיף 4.10 לעיל, תנאי לתשלום יהיה גם הצגת הסכם עם קבלן העומד בדרישות האמורות.

    - 20% מסכום המימון ישולמו עם השלמת חפירה ודיפון.

    - 40% מסכום המימון ישולמו לאחר השלמת עבודות השלד.

    - 30% מסכום המימון ישולמו עם השלמת הבנייה וקבלת תעודת גמר לפי תקנה 96 או 99 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016.

  - התשלום עבור כל שלב יבוצע לאחר אישור מינהלת הסכם הגג או מי מטעמה, כי השלב בוצע והושלם לשביעות רצונה.

לשם מתן האישור כאמור, תהיה המינהלת רשאית להסתמך על אסמכתא אחרת שתקבע הרשות הממשלתית. בסעיף זה: "מינהלת" או "מינהלת הסכם הגג" – המינהלת שהוקמה ליישום הסכם הגג שנחתם בין מדינת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ובין עיריית רחובות בחודש מרץ 2022.

  - בוצע הפרויקט בשלבים, יהיה היזם זכאי לתשלומים לפי החלק היחסי של מספר יחידות הדיור שייבנו במסגרת השלב המבוצע ביחס למספר כלל יחידות הדיור בפרויקט.

  - מועדי התשלום הינם בהתאם להוראות התכ"ם של החשב הכללי.

  - הרשות הממשלתית תעביר את התשלומים להם זכאי היזם לחשבון הליווי של הפרויקט לאחר ובכפוף לקבלת אישור הגורם המלווה לחשבון זה. למען הסר ספק, לפרויקט יהיה חשבון ליווי אחד, גם אם יבוצע במסגרת שותפות.

  - סכום המימון הינו סופי ומוחלט, ולא יתווספו אליו כל תוספות שהן, אך למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן, ממועד חתימת הסכם זה ועד מועד התשלום בפועל, אלא אם תחליט הרשות הממשלתית אחרת, בעקבות החלטות החשב הכללי.

  - ידוע ליזם כי תשלום סכום המימון מוגדר כעסקה החייבת במע"מ וכי מוטל עליו לשאת בתשלום המע"מ, כמפורט בהנחיות מע"מ המצורפת כנספח ט' למכרז.

  - מובהר בזה כי תשלום סכום המימון על פי הסכם זה יבוצע רק לאחר שהיזם ימציא חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 וכל מסמך אחר שיידרש על ידי הרשויות המוסמכות.

- היעדר יחסי עובד-מעביד ושמירה על דיני העבודה

  - היזם מצהיר, כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בינו או בין מי המועסק מטעמה בביצוע הסכם זה ובין הרשות הממשלתית.

  - היזם מצהיר בזה, שהוא בלבד המעסיק של מי המועסק מטעמו, והוא לבדו יישא באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד לפי חוק ביטוח לאומי או לפי כל דין אחר.

  - היזם מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא חייב בהם על-פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד-1954, בשבילו ובשביל כל המועסקים או אלו אשר יועסקו על ידו בביצוע הפעולות לפי הסכם זה, ואשר עמם יש ליזם יחסי עובד- מעביד, וזאת במשך כל תקופת הפעילות הנדונה. היזם מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני המשנה תיכלל הוראה כאמור ביחס להתחייבות קבלני המשנה לשלם תשלומים כאמור בכל חוזה, שיערוך עם כל קבלן משנה.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב היזם כי הוא וכל קבלני המשנה מטעמו ימלאו אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל הוראות חוקי העבודה, וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ואשר חלים על עובדים מסוגם של עובדיה, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא התוספת, לרבות אלה שיעסקו בעבודה האמורה באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות האמורות זכאים לכל הזכויות שעל פי חוקת העבודה והחוקים האמורים.

- ביטול הסכם

  - הרשות הממשלתית תהיה זכאית לבטל הסכם זה על פי כל דין, לרבות הפרת התחייבויות היזם לפי הסכם זה ולפי נספח א'.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שהיזם לא עמד בלוח הזמנים לקידום הפרויקט, ולא יבצע אילו מהשלבים האמורים בסעיף 4.4 במועד שנקבע לכך, תבוטל זכייתו ותוקפו של הסכם זה יפקע, בחלוף 3 חודשים מאותו מועד, אלא אם תשתכנע הרשות הממשלתית בדבר קיומן של נסיבות המצדיקות את העיכוב. בוטל ההסכם מהסיבות האמורות, לא יהיה היזם זכאי עוד לקבלת מימון לפי הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות הממשלתית ו/או המדינה בקשר לכך.

  - הרשות הממשלתית תהא רשאית לבטל את הזכייה של היזם בהליך התחרותי ולבטל הסכם זה, בהתקיים אחד מן המצבים המפורטים להלן באשר ליזם:

    - קשיים בפעילות עסקית ו/או קשיים פיננסיים.

    - הוצא נגדו צו הקפאת הליכים או שהוא מצוי בחדלות פירעון.

    - הליכי פירוק מרצון או על ידי בית המשפט.

    - מינוי כונס נכסים, או מנהל מיוחד, או נתמנה מפרק זמני, או בוצע פירוק מרצון או ע"י בית משפט.

    - במקרה שיזם שהוא קבלן פעל בניגוד למפורט בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות, התנהגות בניגוד למקובל) התשמ"ט-1988, וזאת  בהתאם לקביעת רשם הקבלנים.

  - מבלי לגרוע מהאמור, אם החלו הליכי פשיטת רגל כנגד היזם, לרבות הוצאת צו לפירוקו או מי מיחידיו, או הוצא נגדו צו הקפאת הליכים או שהוא מצוי בחדלות פירעון או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים או לניהול מיוחד וכיוצא בזה או שהוא מצוי בהליכי פירוק מרצון או על ידי בית משפט או על ידי מי ממנהליו או בעלי השליטה בו או שמונה לו כונס נכסים או מנהל מיוחד או מפרק זמני או שהוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או פשט רגל או הפך בלתי כשיר, ייחשב הדבר כאילו ההסכם בוטל, בקרות אותו אירוע, אלא אם כן החליטה הרשות הממשלתית אחרת והודיעה על כך ליזם בכתב.

  - במקרה של ביטול הסכם זה על ידי הרשות הממשלתית מחמת הפרתו עי ידי היזם, מתחייב היזם להשיב את הכספים שהועברו אליו מכוח ההסכם, בצירוף ריבית חשב כללי מיום קבלתם ועד למועד ההשבה בפועל.

  - ביטלה הרשות הממשלתית את ההסכם מהטעמים האמורים לעיל, תהיה הרשות הממשלתית רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, וליזם לא תהיה נגדה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

החל ממועד הודעת הרשות הממשלתית על ביטול ההסכם, ייחשב הסכום ששולם כחוב אותו חב היזם לרשות הממשלתית, והיא תהיה זכאית לגבותו בצירוף הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961.

  - הרשות הממשלתית תהיה רשאית לקזז כל חוב המגיע לה ו/א למדינה, בין אם הוא נובע מהסכם זה ובין בדרך אחרת, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי הסכם זה או כנגד כל סכום אחר המגיע מן הממשלה ליזם. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של הרשות הממשלתית לגבות החוב האמור בכל דרך אחרת.

  - קיבל היזם תשלומים מעל למגיע לו עפ"י הסכם זה, יחזירם לרשות הממשלתית באופן מידי ולא יאוחר מ-10 יום ממועד דרישתה של הרשות הממשלתית בכתב, בתוספת ריבית המתפרסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר (ריבית חשכ"ל וריבית פיגורים חשכ"ל), מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותה של הרשות הממשלתית לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ליזם ממנה או מהממשלה, או לגבותם בכל דרך אחרת, לרבות בדרך קיזוז כאמור לעיל.

- כללי

  - לא יהא תוקף לשינוי בהסכם זה ובתנאיו או לכל ויתור, אורכה או הנחה אלא אם נעשה על ידי שינוי מפורש להסכם אשר יעשה בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים.

  - התקשרות זו כפופה לקיומו של תקציב לפי חוק יסודות התקציב ולהוראות כל דין.

  - סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

  - חוק הפרשנות יחול על הסכם זה. לצורך פרשנות רואים הסכם זה כחיקוק בחוק האמור.

  - כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט להלן, או בכל כתובת אחרת עליה יודע צד לצד השני בכתב:

הרשות הממשלתית: רחוב בית הדפוס 12 ירושלים, בנין C, קומה ראשונה

היזם: __________________________________________

  - כל הודעה או דרישה, שיש למסור בהתאם להוראות הסכם זה או בקשר אליו, תשלח בדואר רשום או בדואר אלקטרוני, ויראוה כנמסרת לצד השני, אם נשלחה בדואר רשום - תוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, ואם בדואר אלקטרוני –תוך יום עסקים אחד ממועד שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________                                                               ______________________

הרשות הממשלתית   					              היזם

אישור חתימה

אני הח"מ _________________עו"ד, רישיון מס' _______________, מאשר בזה:

- המוסמכים לחתום בשם היזם, חברת _________________(ח.פ._____________), הם:

א.	מר/גב' _____________________ת.ז. ________________________

ב.	מר/גב' _____________________ת.ז._________________________

ג.	מר/גב' _____________________ת.ז._________________________

חתימתם בצרוף חותמת החברה מחייבת את היזם

- אני מאשר כי הנ"ל חתמו בפני על הסכם זה.

____________	  _________________	   _______________

תאריך		                שם				חתימה

נספחים להסכם

נספח א' – נוסח המכרז

נספח ב' – נוסח ערבות

נספח ג' – נספח ביטוח

נספח א' להסכם – המכרז

נספח ב' להסכם  – ערבות

שם הבנק _________________

מס' הטלפון ________________

כתובת___________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

א.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית מס' __________

למילוי כל התחייבויות היזם לפי מכרז מס' 12/2023 (להלן "המכרז")

ולהסכם מס' _________ (להלן "ההסכם")

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 500,000 ש"ח (במילים: חמש מאות אלף שקלים חדשים).

אשר תדרשו מאת:____________________________________(להלן: "החייב")

בקשר עם הסכם מספר______________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת  הגנה כל  היא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך* 30/10/2030 ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו ______________________

שם הבנק

________________				_____________________________

מס' הבנק ומס' הסניף					     כתובת סניף הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

______________		______________		_________________

תאריך			      שם מלא			  חתימה וחותמת

* עד חלוף 60 יום מקבלת היתר הבנייה למקבץ

נספח ג' - נספח ביטוח להסכם מימון (עשוי לחול שינוי בנספח זה)

- הביטוחים הנדרשים

היזם  מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות וסכומי הביטוח לא יפחתו מהמצוין להלן:

        - ביטוח אחריות מקצועית של בעלי המקצועות החופשיים ובגין כל מי שפועל מטעמם  עבור עבודות התכנון, העיצוב הפיקוח והפיתוח  – מהנדסים, קונסטרוקטורים, בודקים, מודדים, מתכננים, חשמלאים ולרבות ממוני בטיחות וכל גורם מקצועי אחר, במידה ואכן מי מהנ"ל מעורבים בפרויקט פינוי בינוי בשכונת קריית משה בעיר רחובות, בגבולות אחריות התואמים לאופי והיקף פעילותם עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, וכפי המוסכם בהסכם בין היזם למדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח ייקבעו בהתאם לסוג הפעילות המקצועית והיקפה, כמפורט לעיל.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היזם, בעלי המקצוע והפועלים מטעמם. בכפוף להרחבי השיפוי האמור, לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל– הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

  - ביטוח עבודות קבלניות -

- ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה:

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת מיזמי פינוי בינוי בשכונת קריית משה בעיר רחובות, כולל גם הריסה של הבניינים הקיימים ובניית בניינים חדשים ולשם כך,  מתחייב היזם לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) כולל גם כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם להסכם עם מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  ואשר תכלול:

פרק א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים, המכונות והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם היזם מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם ולרבות לכלול בפוליסה כולל כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה לפחות 10% מסכום הביטוח על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך - לפחות 10% מסכום הביטוח על בסיס נזק ראשון.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות ההסכם בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל   לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 20,000,000 ₪.

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים  בגבול אחריות שלא יפחת מסך 10,000,000 ₪.

- הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות – 10% מערך העבודות.

- הוצאות מיוחדות להחשת תיקון הנזקים – בגבול אחריות של 10,000,000 ₪.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד, מתקנים ומערכות לאחר הרכבתם לתקופה של 30  יום לפחות.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים ורכוש מדינת ישראל, ישולמו לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית אלא אם יורה חשב המשרד בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 40,000,000 ₪  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 8,000,000 ₪. למקרה ולתקופה.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול נזק ישיר לצינורות, מתקנים וכבלים תת קרקעיים.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול נזק עקיף לצינורות, מתקנים וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 8,000,000 ₪.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי, לרבות מנופים ואמצעי הרמה, הנחשבים ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה לבטחם על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

- לשם המבוטח יתווספו ... "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית .

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- סעיף השבה לקדמות של סכום הביטוח במקרה של נזק.

- ביטוח חבות מוצר

חבות היזם, הקבלנים וקבלני המשנה בביטוח חבות המוצר בגין ביצוע עבודות במסגרת פרוייקט פינוי בינוי בשכונת קרית משה בעיר רחובות עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהתאם להסכם עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.	
הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהרכבה, חיבור, ותיקונים, ציוד, חלקים, אביזרים במסגרת ביצוע העבודות על כל מרכיביהם וציודם.

- הכיסוי בפוליסה הינו על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪ לתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל– הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי היזם/ הקבלנים וכל הפועלים מטעמם. בכפוף להרחבי השיפוי האמור, לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית .

כחלופה, היזם רשאי לבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים שלא יפחתו מסך של 10,000,000 ₪  למקרה ולתקופת ביטוח – כשהם כוללים את כל ההרחבות המנויות לפרק זה כמפורט לעיל.

- ביטוחים משלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות הקבלניות

היזם ידאג ויוודא כי ברשות כל הפועלים בפרויקט - ביטוח חבות מוצר ביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים). כאשר, פעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  ייחשבו כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבי השיפוי האמור, כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  - ביטוח כלי רכב וכלי צמ"ה

המשמשים את היזם ו/או קבלנים וקבלני המשנה מטעמו לצורך קידום וביצוע העבודות יבוטחו ע"י היזם ו/או קבלנים מטעמו בביטוח חובה, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לנזקי גוף ורכוש ,ביטוח מקיף (לעניין כלי רכב) וביטוח צמה (לעניין כלי צמה) ובלבד שלא יפחתו מהדרישות ההולמות את סוג כלי הרכב , ייעודם ומטרת השימוש בהם.

- כללי

בפוליסות הביטוח הנדרשות מהיזם יכללו התנאים הבאים:

  - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

  - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

  - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

  - היזם  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטחת על פי תנאי הפוליסות.

  - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות תחולנה בלעדית על היזם .

  - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

  - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

  - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות.

- היזם  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. היזם מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי היזם לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  עד למועד חתימת ההסכם. היזם  מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות היזם  לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על היזם יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.

- מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהיזם  בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת היזם בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, והיזם  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. היזם  מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף הביטוח. מוסכם כי היזם  יהא רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- היזם מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על היזם לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על היזם, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היזם  מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

- אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

במקבצים הבאים יש כדאיות כלכלית לקידום פינוי בינוי ומשכך אינם עומדים בתנאי הסף של המכרז: 2א, 2ב, 2ג, 3ד, 4א,, 6ב, 8