אגף התפעול והלוגיסטיקה

מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים

מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום 21/12/2023 , בשעה 12:00

משרד המשפטים

| ‏תשפ"ד |  | נובמבר 2023 |
| --- | --- | --- |

תוכן העניינים

תוכן העניינים	1

מבוא והנחיות	3

1. הוראות כלליות	3

2. הגדרות מושגים	4

3. תמצית השירותים הנדרשים	6

4. לוח זמנים לעריכת המכרז	6

5. תקופת ההתקשרות	6

6. תנאי סף	7

7. דרישות נוספות	9

8. אמות מידה	9

9. תנאי מתן השירותים על ידי ספק השירותים	10

10. מנגנון התמורה	11

11. קבלני משנה מטעם הקבלן הראשי וקבלנים נוספים מטעם המזמין	14

12. פרסום המכרז ומתן מענה לשאלות הבהרה	16

13. אופן הגשת ההצעות	16

14. תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז	17

15. שינויים והסתייגויות	17

16. שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים	18

17. סיווג ביטחוני	18

18. אבטחת מידע	19

19. שרשרת האספקה	20

20. עיון בהצעת הזוכה	20

21. התחייבויות המציע הזוכה	21

22. פיקוח ובקרה מטעם המזמין	23

23. בחירת כשירים נוספים	23

24. זכויות המשרד לפי מכרז זה	23

נספחים	25

נספח א' – חוברת ההצעה	25

נספח א'1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	35

נספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	36

נספח א'3– תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	38

נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות	40

נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה	41

נספח א'6 - התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים	42

נספח א'7– חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע ואישור רו"ח על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים	43

נספח א'8 - רישיון לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א - 	45

נספח ב' – הצעת מחיר	46

נספח ג' – הסכם התקשרות + נספח מיוחד לחוזה מדף 3210	50

נספח ג'1 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים	51

נספח ג'2 לחוזה ההתקשרות –    הצהרה בהתאם לסעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011	55

נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום	56

נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נספח הוראות ביטוח	59

נספח ג'5 לחוזה ההתקשרות - נספח ערבות דיגיטאלית..................................................................60

מבוא והנחיות

- משרד המשפטים (להלן: "המזמין") מזמין מציעים להגיש הצעות למכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים. כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן – "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- למכרז רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם תאגיד (להלן – "המציע") העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו והמסוגלים לספק את ביצוע העבודות כאמור במסמכי המכרז.

- יובהר כי השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו אך ורק על ידי המציע הזוכה במכרז או מי מטעמו וכי למציע לא תעמוד האפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר.

- ככלל בכוונת המשרד להתקשר עם ספק אחד. יחד עם זאת המשרד שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ולחלק את העבודה ביניהם או כל חלוקה אחרת שיבחר. המשרד אינו מתחייב להתקשר עם מי מהזוכים. ההתקשרות תבוצע בהתאם למגבלות תקציב.

- הזוכה במכרז ימנה איש קשר מטעמו אשר יהיה איש הקשר הישיר עם המשרד, יהיה אחראי וירכז את כלל השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה.

- עוד יובהר, כי בין המציע או מי מנותני השירותים מטעמו ליחידה לא יתקיימו יחסי עבודה.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

הוראות כלליות

  - מסמכי המכרז מכילים:

    - פרק 1 – הנחיות כלליות - בחלק זה מפורטים מהות הבקשה לקבלת הצעות, אופן הגשת הצעות ואופן בחירת הזוכה.

    - נספח א' – חוברת ההצעה – ישמש להגשת ההצעות. הצעות שלא תוגשנה על גבי טופס זה תיפסלנה על הסף וכל שינוי שיתבצע על גבי טופס זה משולל תוקף ועשוי להביא לפסילת ההצעה.

    - נספח ב' – הצעת המחיר – הצעת המחיר של הקבלן המציע, במסגרת המכרז, המהווה שיעור הנחה אחיד על המחירים המרביים המצוינים בכתב הכמויות.

    - נספח ג' – חוזה ההתקשרות – חוזה מדף מס' 3210 בנוסח הסטנדרטי להתקשרות הממשלה עם קבלן בניין לביצוע עבודות בנייה.

    - נספח ג'1 – שינויים בחוזה המדף 3210 אשר יחולו בהתקשרות נשוא מכרז זה.

  - בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

  - כל המסמכים המצורפים למסמך זה כולל פרק המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז והמזמין, ויש לראותם כמשלימים אותו.

הגדרות מושגים

| "ההצעה" או "הצעת הספק" | הצעת הספק למכרז על נספחיה. |
| --- | --- |
| "המכרז" | מכרז פומבי זה - מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים על כל חלקיו לרבות שינויים והבהרות שיערכו בהמשך, אם יערכו. |
| "הממונה" | מי שימונה ע"י המשרד לצורך ניהול, ביצוע ובקרה על ההתקשרות עם הספק הזוכה. |
| "המציע" | גורם שהגיש הצעה בכתב למשרד למכרז זה. |
| "המשרד" או "המזמין" | משרד המשפטים. |
| "הספק" או "הזוכה" או "הקבלן הראשי" | מציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה ואשר יהיה אחראי למתן שירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין בית הדר דפנה בתל אביב - משרד המשפטים עפ"י דרישות מכרז זה. |
| "הנכס" או "המבנה" | נכס ברחוב שדרות שאול המלך 39 תל-אביב, המבנה המיועד לשיפוץ בשטח של כ- 700 מ"ר וכולל את קומה 0 (קומת המרתף). |
| "השירותים" או "העבודה" | בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במכרז זה, לרבות נספח ג'1 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים, הדרישות הנגזרות ממנו ובתוספת התחייבויות המציע בחוברת ההצעה. |
| "חוזה ההתקשרות" | חוזה מדף מס' 3210 בצרוף נספח השינויים לחוזה המדף להלן נספח ג'1. |
| "חוק חובת המכרזים" | חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992; |
| "חוק עובדים זרים" | חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; |
| "חוק עסקאות גופים ציבוריים" | חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; |
| "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו", "חוק שוויון זכויות" | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013; |
| "חוק שכר מינימום" | חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; |
| "מחירון דקל" | מחירון לאומדן עלויות בענף הבניה המפורסם ע"י קבוצת דקל ומתעדכן מעת לעת |
| "מנהל הפרויקט" | עובד הקבלן בהעסקה ישירה (שכיר), אשר יהיה אחראי על ניהול הפרויקט ואשר יהיה בקשר ישיר מול המזמין בנוגע לכל העבודות בקשר לפרויקט, אם מבוצעות ע"י הזוכה או ע"י כל גוף אחר (קבלני משנה, רשויות, הנהלת הבניין, וכל גורם אחר). |
| "מנהל עבודה" | עובד הקבלן בהעסקה ישירה (שכיר), אחראי על ניהול ובטיחות העבודה באתר בפועל ועל קשר ישיר מול המזמין. ככל ומתקיימות עבודות באתר ע"י כל גוף שהוא על מנהל העבודה להיות נוכח באתר. במהלך העבודות מנהל העבודה לא יועסק באתר אחר. |
| "נציג המזמין" | נציג המזמין אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע, ינחה אותו, יבקר ויבצע הזמנות עבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז; |
| "נציג הספק" | מי שירכז מטעם הספק הזוכה את מתן השירותים למשרד. |
| "תצהיר בכתב" | כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש),התשל"א-1971. |
| "תקנות חובת המכרזים" | תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. |

תמצית השירותים הנדרשים

  - משרד המשפטים מחזיק בנכס כהגדרתו בסעיף ההגדרות להלן ברחוב שאול המלך 39 בתל-אביב.

  - הנכס המיועד לשיפוץ כולל את קומה 0, בלבד, בבניין בית הדר דפנה בשטח של כ- 700 מ"ר.

  - עבודות השיפוץ כוללות בין היתר: עבודות בינוי, אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל, גילוי וכיבוי אש, נגרות, מסגרות פיתוח ועיצוב פנים, והכל כמפורט בתוכניות ובכתבי הכמויות המצורפים למכרז זה. בנוסף יכללו העבודות גם עבודות אשר יהיו דרושות לביצוע מלא של העבודה, וכן כל המוצרים, השירותים, האמצעים והכלים לצורך ביצוע כל העבודות עד לגמר מלא לשביעות רצונו של המזמין.

  - מפרט השירותים, המפרט הטכני, כתב כמויות ושיטת העבודה הנדרשים לביצועו של מכרז זה מצורפים כנספחים למכרז זה.

לוח זמנים לעריכת המכרז

4.1 להלן טבלת לוחות זמנים

| פעילות | תאריך |
| --- | --- |
| פרסום הפניה | 22/11/2023 |
| המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה | עד ליום 06/12/2023 בשעה 12:00 |
| המועד האחרון למענה לשאלות ההבהרה | עד ליום 10/12/2023 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | עד ליום 21/12/2023 בשעה 12:00 |
| תוקף ההצעה | 01/03/2024 |

המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. באחריות המציעים להתעדכן באתר מנהל הרכש או באתר המשרד בדבר שינויים במועדים.

    - נמחק

תקופת ההתקשרות

  - הקבלן הזוכה יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה.

  - תקופת ההתקשרות הראשונה היא לשנה אחת. למשרד קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד ארבע (4) תקופות נוספות בנות עד שנה אחת (1) כל אחת, ובסה"כ תקופת ההתקשרות לא תארך יותר מחמש (5) שנים.

  - הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תיעשה בהודעה בכתב של המשרד, והיא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, בשים לב בין היתר לשינויים שבוצעו בעבודה, עבודה נוספת, או עיכובים בנסיבות שאינן תלויות בקבלן הזוכה.

  - הקבלן יבצע את העבודה בקצב הדרוש להשלמת העבודה בתוך התקופה האמורה לעיל, על פי תכנית עבודה שיגיש הקבלן למשרד ושתאושר על ידי המשרד, טרם התחלת העבודה וככל שידרש לעדכנה באישור המשרד במהלך ביצוע העבודה.

תנאי סף

מובהר בזאת כי על המציע הזוכה להתחייב כי נותני השירותים שהוצעו על ידו (מנהל הפרויקט ומנהל העבודה) הם אלה אשר יבצעו בפועל את השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה.

המציע הזוכה לא יהיה רשאי להעביר את חובותיו או זכויותיו על פי ההסכם שייחתם, כולן או מקצתן. המציע הזוכה מתחייב לא להחליף את נותני השירותים ללא אישור מראש ובכתב מהמשרד.

כל מציע המבקש להשתתף במכרז זה נדרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן על המציע לצרף מסמכים שיהוו אמצעי ראייתי להוכחת עמידה בתנאי סף:

  - תנאי סף מנהליים

    - המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין ומהווה ישות משפטית אחת.

- על המציע לצרף תעודת ההתאגדות של התאגיד ונסח חברה/שותפות רשומה (עבור שנת 2023) ואישור עו"ד/רו"ח לגבי זהות מורשה החתימה של התאגיד. לא ניתן להגיש הצעה על ידי שותפות שאינה רשומה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

    - המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), לרבות:

      - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

      - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום (ותשלומים סוציאליים) ובדבר קיום חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במשך תקופת ההתקשרות, כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ובהתאם לנוסח המופיע בנספח א'1 למכרז.

    - המציע יצהיר בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות.

- לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ובהתאם לנוסח המופיע בנספח א'2 למכרז.

    - לא קיים חשש לקיומו של המציע עסק חי

- לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספח א'7

    - נמחק – במסגרת שאלות הבהרה.

    - נמחק

  - תנאי סף מקצועיים

מציע – סעיף 8 לחוברת הנספחים

על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו

    - הקבלן נדרש להיות רשום בפנקס הקבלנים, בענף 100 בסוג ג/2 ומעלה

- יש לצרף רישיון קבלן בתוקף.

    - הקבלן נדרש להיכלל ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות ("קבלן עם כוכבית") בסיווג ג'-2 לפחות

- יש לצרף אישור על רישום תקף ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות המתפרסם באתר מאגר הקבלנים המוכרים של החשכ"ל

    - המציע בעל מחזור כספי מאושר ע"י רו"ח בהיקף שלא יפחת מ – 7,000,000 ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים הבאות: 2020, 2021 ו-2022

- יש לצרף אישור רו"ח לגבי כל אחת מהשנים הנ"ל, בנוסח המצורף א'7

    - המציע בעל ניסיון במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בביצוע של לפחות 3 פרויקטים להקמת מבנה חדש או לשיפוץ מבנה קיים ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו, כאשר:

      - פרויקט אחד בשטח של 700 מ"ר לפחות

      - שני פרויקטים בשטח של 350 מ"ר לפחות

- יש למלא את טבלת הניסיון בסעיף ‎8 בחוברת ההצעה ולצרף אישור המזמין על סיום העבודות ואישור המזמין על שביעות רצון.

מנהל פרויקט – סעיף 9 לחוברת הנספחים

המציע יעמיד מנהל לניהול וביצוע כלל המשימות הכרוכות בהתקשרות זו.

    - מנהל הפרויקט בעל ניסיון במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בניהול של לפחות 3 פרויקטים להקמת מבנה חדש או לשיפוץ מבנה קיים בשטח של לפחות 700 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו

- יש למלא את טבלת הניסיון בסעיף ‎9 בחוברת ההצעה ולצרף אישור המזמין על סיום העבודות ואישור המזמין על שביעות רצון.

    - מנהל הפרויקט מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפחות 5 שנים או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים לפחות 10 שנים.

- יש לצרף אישורים ואסמכתאות לרבות קו"ח תעודות השכלה והוכחה לרישום בפנקס.

מנהל עבודה – סעיף 10 לחוברת הנספחים

    - בעל הסמכה של מנהל עבודה בבנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח– 1988.

- יש לצרף תעודות בהתאם לתקנות.

    - בעל ניסיון במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל עבודה של לפחות 2 פרויקטים להקמת מבנה או שיפוץ בשטח של לפחות 700 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו.

- יש למלא את טבלת הניסיון בסעיף ‎01 בחוברת ההצעה.

דרישות נוספות

  - המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎3 לנספח א' למכרז.

  - המציע יצרף הצהרה כי לא תיאם את הצעתו בנוסח נספח א'3– תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.

  - המציע יצרף הצהרת התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות וזאת על גבי הטופס המצורף כנספח א'4 למכרז.

  - המציע יצרף את מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על טופס הגשת ההצעה (נספח א') יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום על ידי עורך דין בדבר מורשי החתימה המורשים לחייב את המציע, בנוסח נספח א'5. מובהר כי אם המציע הוא שותפות לא רשומה, האישורים הנדרשים על פי המכרז יינתנו על שם השותפות או על שם אחד מהשותפים.

  - המציע יצרף להצעתו התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע בנוסח נספח א'6 .

  - ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או גורמים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. כמו כן, לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים ו/או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אלו מהעבודות. אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים.

  - כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז.

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

אמות מידה

  - בחינת ההצעות תיעשה על סמך הצעות המחיר בלבד.

    - הצעת המחיר – 100%

  - הבחינה תעשה בשני שלבים:

    - בשלב א' תיבדק שלמות ההצעה ועמידת המציעים בתנאי הסף.

    - בשלב ב' תיבחן הצעת המחיר ויקבע הזוכה במכרז.

  - שלב א': בחינת עמידה בתנאי סף

    - בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות (למעט הצעות המחיר) אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט בסעיף ‎4 לעיל, ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות כפי שמוצג בסעיף ‎6.

    - בחינת הצעות חסרות

      - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

      - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם הדרוש לשם קבלת החלטה במכרז זה על פי הפרמטרים הקבועים בו בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז – הכל בכפוף להוראות התכ"מ, להוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

      - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לבקשות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

    - רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב השני של בדיקת ההצעות.

  - שלב ב': קביעה של ציוני המחיר

    - לאחר אישור ועדת המכרזים את תנאי הסף, ייפתחו מעטפות המחיר של מציעים שעברו את שלב הראשון של תנאי הסף, וידורגו הצעות המחיר של המציעים בסדר יורד בהתאם לשיעור ההנחה האחיד המוצע.

    - ההצעה שתדורג במקום הראשון, בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר, תזכה במכרז.

    - יודגש כי אין המשרד מתחייב לבחור את ההצעה המדורגת במקום הראשון מבין כלל ההצעות שבהליך, וזאת בהתאם להוראות תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים.

  - במקרה של ניקוד זהה בין ההצעות הטובות ביותר, ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה,  לקיים בין המציעים בעלי הניקוד הזהה הגבוה ביותר, את אחד מהבאים:

    - הליך תחרותי נוסף, כהגדרתו בסעיף 17ה' לתקנות חובת המכרזים.

    - לערוך הגרלה בה יבחר הזוכה.

  - המזמין רשאי, אך לא חייב, לקיים הליך תחרותי נוסף, בכל אחד מהמקרים הבאים:

    - במקרה שהצעת המחיר של ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, חורגת מהתקציב של המשרד למתן השירות / רכש הטובין.

    - במקרה בו לשני מציעים או יותר ציון משוקלל זהה או בפער המצדיק לדעת הועדה הליך תחרותי נוסף.

  - במידה והוחלט לקיים הליך תחרותי נוסף, המשרד יודיע למציעים על מועד אחרון להגשת הצעות מחיר משופרות. במידה ויחליט מציע לא להגיש הצעה מיטבית, תחשב הצעת המחיר המקורית שהגיש.

  - לאחר ביצוע ההליך, ייערך שקלול נוסף בהתאם להצעות המחיר המיטביות שהוגשו, במידה והוגשו, וציון זה יקבע לצורך הכרזה על זוכה.

תנאי מתן השירותים על ידי ספק השירותים

  - השירותים יינתנו על ידי הספק הזוכה בהתאם לצורכי המזמין ולשביעות רצונו. הספק או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם על פי הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד או מי מטעמו.

  - הספק הזוכה יחל להעניק את השירותים מיד לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות והנפקת הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמין, בהתאם לצו התחלת עבודה.

מנגנון התמורה

  - הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס שבנספח ב' – טופס הצעת המחיר ותכלול התייחסות לכל האמור בו.

  - הצעת המחיר מתייחסת למבנה 01 בכתב הכמויות והיא תכלול את כל הוצאות המציע, לרבות העלויות בגין העסקת כוח אדם, העסקת קבלני משנה, העמדת האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות חומרים ומוצרים, שעות עבודה, רכישה והשכרת ציוד, הוצאות פוליסות הביטוח, הוצאות משרדיות, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע, וכן כל מס או היטל אחר על פי כל דין. על אף האמור, להצעת המחיר יתווסף מע"מ, ככל שזה חל על המציע, לפי שיעורו בדין.

  - הצעת המחיר תהיה במונחי שיעור הנחה אחיד על מבנה 01 בכתב הכמויות.

  - התשלום בפועל לספק על מבנה 01 בכתב הכמויות יהיה בהתאם לכמות הביצוע בפועל ויחושב באופן הבא: עבור כל רכיב במבנה 01 בכתב הכמויות, מספר היחידות בפועל שנצרכו מהרכיב כפול העלות ליחידה, בניכוי שיעור ההנחה האחיד אותו הציע הספק.

  - הזמנת עבודות, מוצרים ושירותים שאינם מפורטים בכתב הכמויות - והתמורה בגינן יהיו כמפורט להלן:

    - אם השירות קיים, מפורט ומתומחר במסגרת מחירון דקל, תהיה התמורה לזוכה במכרז זה לפי המחיר במחירון דקל בהפחתה בגובה ההנחה בה נקב המציע במסגרת הצעת המחיר דנן לכתב הכמויות.

    - אם השירות לא קיים, מפורט ומתומחר במסגרת מחירון דקל:

      - המזמין יפנה לקבלן הראשי לקבלת הצעות מחיר לביצוע על ידי הקבלן הראשי או על ידי קבלני משנה אחרים איתם יכול הקבלן הראשי להתקשר, לגבי אותה עבודה.

      - הקבלן הראשי יביא לאישור המזמין שלוש הצעות מחיר, הכוללת פירוט קצר של החומרים ותוכנית העבודה, ואת עלות העבודה והחומרים.

      - המזמין יוכל לאשר אחת מהצעות הקבלן הראשי, או לאפשר לקבלן הראשי לשפר או לשנות את הצעתו, או שהמזמין יוכל לבחון בעצמו הצעות מקבלני משנה אחרים, הכוללת חומרים, תכנית עבודה ומחיר.

      - מצא המזמין קבלן משנה בעצמו, יתקשר הקבלן הראשי עם קבלן המשנה שמצא המזמין, לפי החומרים, תכנית העבודה ותמורה שמצא המזמין, והמזמין ישלם לקבלן הראשי תמורה זו, בתוספת רווח קבלני של 12%.

      - יובהר כי על התקשרות הקבלן הראשי עם קבלני משנה, בין שהקבלן הראשי בחר להתקשר איתם, ובין שמדובר בקבלן משנה שהמזמין איתר והורה לקבלן הראשי להתקשר איתו, יחולו כל ההוראות לעניין התקשרות הקבלן הראשי עם קבלני משנה, לרבות בדבר אחריות הקבלן הראשי.

  - התמורה הכספית אותה יהיה זכאי הספק הזוכה לקבל מאת המשרד בקשר עם מתן השירותים ובכפוף למילוי התחייבויותיו ולביצוע בפועל של שירותים שיספק למשרד, תהיה בהתאם להצעת המחיר המפורטת בהצעתו של הספק אשר נבחרה כהצעה הזוכה במכרז זה.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לספק הזוכה עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד, לא במהלך תקופת הסכם זה ולא לאחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לספק הזוכה ולא לאדם אחר.

  - הספק הזוכה מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, ובהתאם לדרוש על פי כל דין ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות וכל תשלום הכרוך בשירות אשר לא הוחרג במפורש בהסכם זה או בנספחים לו.

  - כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי הספק הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ועל גבי טפסים שיקבע המשרד, בצירוף חשבון /חשבונית מס כדין בהתאם להוראות רשות המיסים ובהתאם לביצוע השירותים בפועל. החשבון/ החשבונית בצירוף האסמכתאות לבצוע השרות יוגשו לידי חשב משרד המשפטים או נציגו באמצעות נציג הספק. תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות על ידי הספק הזוכה, לרבות אישורים כי הזוכה מנהל ספרים כדין ורשום כעוסק מורשה / פטור במס ערך מוסף.

  - כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של נציג המזמין, בכפוף לאמור לעיל. היה ונציג המזמין לא יאשר כי השירות בוצע על ידי הספק הזוכה או יאשר כי השירות בוצע על ידי הזוכה באופן חלקי בלבד או באיחור ישולם חלק יחסי.

  - כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו, בהתאם להוראת תכ"מ 1.4.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות".

  - על אף האמור לעיל, התשלום האחרון על חשבון התמורה ישולם לספק הזוכה רק לאחר שהמשרד אישר כי הזוכה עמד בכל התחייבויותיו על בסיס המכרז והסכם ההתקשרות הנחתם בין הזוכה למזמין. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנקוב בחשבון הינו סופי ומוחלט, ולא יתווספו עליו הפרשים כלשהם או ריבית או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד מועד התשלום בפועל.

  - איחור בהגשת החשבון או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת ביצוע משימה או שלב שנקבע בהוראה לביצועה שנגרם בגינו של הספק הזוכה, לא יזכה אותו בהצמדה בכל הנוגע לתקופת האיחור.

  - שירות כל שהוא שיינתן על ידי הספק הזוכה שלא על דרך הזמנתו על ידי מי שהוסמך לכך על פי הוראות ההסכם – לא תשולם בעדו תמורה.

  - אחת לחודש במהלך תקופת ההסכם יעביר הספק הזוכה למשרד חשבון מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו (להלן: "דרישת תשלום"). בידי המשרד הרשות כאמור לעיל, לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

  - על המשרד להודיע לספק הזוכה בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על הספק הזוכה להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המשרד.

  - לספק הזוכה לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק מימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

  - חשבונית המס המועברת תיבדק ובמידה וימצא כי התמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת, התמורה בגינה תועבר לזוכה בשקלים חדשים במועד הפקת ההזמנה על ידי המשרד ובתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו במועד הפקת ההזמנה. אחרת, תוחזר חשבונית המס והזוכה יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

  - הספק הזוכה מתחייב להחזיר למשרד כל סכום ביתר שקיבל מהמשרד בערכו הריאלי, תוך 4 ימים מיום קבלתו.

  - ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) והוראת תכ"מ 1.4.0.2, חשבוניות יועברו לאישור ולתשלום, חתומות דיגיטלית באמצעות פורטל הספקים הממשלתי בלבד.

קבלני משנה מטעם הקבלן הראשי וקבלנים נוספים מטעם המזמין

  - הזוכה יוכל להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז ובלבד שאלה יאושרו בכתב ומראש על ידי המזמין.

  - על קבלני המשנה לעמוד בדרישות הבאות:

    - בעלי רישיון קבלן רשום בתוקף, לפי חוק, בהתאם לסיווג הרלוונטי לעבודות שיבצע קבלן המשנה.

  - אישור קבלן משנה נוסף יתבצע באופן הבא:

    - על הקבלן הראשי לשלוח בקשה בכתב למזמין, ובה מידע אודות קבלן המשנה המבוקש לאישור, העבודות שאותן קבלן המשנה יבצע, החומרים והמוצרים בהם ישתמש קבלן המשנה לצורך ביצוע העבודות, ואופן ביצוע העבודות על ידי קבלן המשנה.

    - על הקבלן הראשי לצרף לבקשה העתק מרישיונו של קבלן המשנה הרלוונטי לתחום עבודתו

    - המזמין יוכל לדרוש לקבל מידע נוסף אודות קבלן המשנה, לרבות ניסיונו, הרשאות בתחום הבטיחות, העבודות שיבצע, החומרים איתם יבצע את העבודה, ואודות אופן ביצוע העבודה על ידו, ולדרוש שינוי של קבלן המשנה, החומרים או אופן ביצוע העבודה, כפי שהוצעו על ידי הקבלן הראשי.

    - למען הסר ספק, עבודתו של קבלן משנה לא תתחיל ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.

  - אחריות הקבלן הראשי:

    - הקבלן הראשי יהווה גורם מתכלל (אינטגרטור), אשר יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין על ביצוע כלל העבודות, השירותים והמוצרים נשוא המכרז. על כן, הסכמת המזמין לקבלן הראשי להתקשר עם קבלני משנה בקשר עם הספקת השירותים נשוא מכרז זה, כפופה לתנאים המצטברים הבאים:

      - כל הוראות מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, לרבות ההוראות הנוגעות לסודיות, מקצועיות, לעמידה בלוחות זמנים ודרישות הביטוח יחולו בשינויים המחייבים גם לגבי התחייבויות המבוצעות באמצעות קבלן משנה. הקבלן הראשי מצהיר בזאת כי אין באישור המזמין להעסקת קבלני משנה, אם וככל שיינתן, כדי למעט מאחריותו.

      - מוסכם בזה כי התשלומים הנובעים ממכרז זה ישולמו על ידי המזמין לידי הקבלן הראשי ולו בלבד.

      - הקבלן הראשי יהיה אחראי אחריות מלאה וכוללת כלפי המשרד בקשר עם מכרז זה. אם וככל שהתחייבויותיו של הקבלן הראשי על פי מכרז זה ו/או רכיבים שלהם יבוצעו ו/או יסופקו בפועל על ידי קבלני משנה מטעמו.

      - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הקבלן הראשי על פי המכרז, שהוראות המכרז יחולו עליהם בשינויים המחויבים, וכי הם ימלאו את התחייבויותיהם בהתאם להוראות המכרז.

      - הוראות ההסכם יחולו גם במקרה של התקשרות הקבלן הראשי עם קבלן משנה שבחר המזמין.

  - המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן הראשי לחדול מלהעסיק קבלן משנה כלשהוא או עובד של קבלן המשנה, ללא צורך בנימוק החלטתו, והקבלן הראשי מתחייב לעשות זאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין ולא לשוב ולהעסיקו בביצוע העבודה עבור המזמין בין במישרין ובין בעקיפין.

  - הרחקת קבלן המשנה או העובד כאמור לעיל, לא תפגע בביצוע הסכם ההתקשרות ובמחויבויות הקבלן הראשי, והקבלן הראשי יציב לאלתר קבלן משנה או עובד חליפי לביצוע העבודה בתוך 7 ימים.

  - קבלנים נוספים מטעם המזמין:

    - מובהר כי בנכס צפויים לעבוד במקביל לעבודת הקבלן הראשי או מי מטעמו, גם קבלנים נוספים מטעם המזמין, כגון קבלני תקשורת וקבלנים נוספים (להלן: "קבלנים נוספים").

    - המזמין יעדכן את הקבלן הראשי אודות קבלנים נוספים אלה, והקבלן הראשי מתחייב לאפשר להם לעבוד בצורה מסודרת, וללא הפרעות.

    - הקבלן הראשי יידע את כל מי שצריך ועובד מטעמו בנכס, על הגעת הקבלנים הנוספים מטעם המזמין.

    - הקבלן הראשי לא נדרש לספק לקבלנים הנוספים חומרים, כוח אדם, ביטוח, או כל דבר מלבד אפשרות להתחבר לחשמל בנכס, וכן אפשרות להשתמש בכלל שטחי הנכס, לצורך ביצוע עבודתם. מובהר כי הקבלנים הנוספים יפעלו על פי הנחיות הבטיחות שיועברו על ידי מנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי אשר יהיה אחראי הבטיחות באתר.

    - הקבלן הראשי ידאג לבצע את כל התיאומים הנדרשים ישירות מול הקבלנים הנוספים מטעם המזמין.

פרסום המכרז ומתן מענה לשאלות הבהרה

  - מסמכי המכרז, הודעות, פרסומים ועדכונים הקשורים לו מפורסמים באתר האינטרנט של מנהל הרכש בכתובת:	 https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx 
על המציעים מוטלת האחריות לקרוא את מפרט המכרז על כל נספחיו, וכן להתעדכן מעת לעת אודות הפרסומים והעדכונים המתפרסמים באתר האינטרנט כאמור, לפני הגשת ההצעה ולאחריה.

  - פניות ו/או בקשות הבהרה ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת למכרז יש להעביר בדואר אלקטרוני, במסמך WORD בלבד (לא יתקבלו מסמכים סרוקים או בפורמט PDF) בדוא"ל שכתובתו michraz@justice.gov.il לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבסעיף ‎4 לעיל.

  - על השואל לציין בבירור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה. השאלות יוגשו במסמך WORD בלבד בהתאם לטבלה שלהלן:

| מסמך | נושא | מספר סעיף במסמכי המכרז | מספר עמוד | שאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - יובהר, כי רק שאלות בכתב שנשלחו אל כתובת המייל לעיל יזכו למענה, ורק תשובות בכתב יחייבו את המשרד.

  - הפניות תכלולנה את פרטי הפונה, לרבות מספר טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה.

  - התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של  מנהל הרכש הממשלתי בכתובת שצוינה לעיל, בעילום שם, ללא ציון שם הפונה.

  - כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך התשובות אינה מחייבת את המשרד. באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

  - התשובות שתתפרסמנה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  - מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למשרד הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

  - ועדת המכרזים רשאית לא להתייחס לפנייה מסוימת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  - כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

אופן הגשת ההצעות

  - כללי:

    - על המציע למלא את הטפסים והנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף הנספחים המצורפים.

    - המציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה מטעמו בתחתית כל עמוד במכרז. הגשת ההצעה חתומה כאמור תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עמו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות ובמומחיות. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לדרישותיו.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכל האמור במסמכי המכרז.

  - בשם המציע יחתום רק מורשה או מורשי החתימה המוסמך/ים לחייב את המציע בהתאם לאישור זכויות החתימה החתום על ידי היועץ המשפטי של החברה אשר יצורף להצעה.

  - הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן פיזי לתיבת המכרזים ברחוב המלך דויד 20 ירושלים.

  - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, רישיונות, תעודות וכל מסמך הנדרש במכרז יוצג בשפה העברית.

  - את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים כאמור לעיל, עד ליום 21/12/2023 בשעה 12:00.

  - רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים בעת פתיחתה תילקחנה בחשבון.

  - המשרד לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המשרד רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק, מובהר, כי למציע לא תהיה כל טענה, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמשרד, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז

  - ההצעות יעמדו בתוקף עד לתאריך המופיע בסעיף ‎4. המציע יאריך את תוקף ההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת המזמין, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

שינויים והסתייגויות

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;

  - לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה;

  - לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

  - המציע ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

  - הזוכה לא יעשה כל שימוש שאינו חלק מביצוע של הסכם התקשרות זה בנתון ו/או מידע אליו הוא נחשף במהלך ביצוע של הסכם ההתקשרות והכול כאמור בנספח ההתחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.

  - נותני השירותים מטעם הזוכה ישמור בסודיות כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של הסכם התקשרות זה גם ממעסיקו (להלן הזוכה) או מעמיתיו לעבודה, אלא אם התקבל אישור בכתב מהמזמין למסירת הנתון ו/או המידע.

  - בסיום ההסכם עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר ליחידה או למי שהמשרד יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההסכם.

  - כל עובד או מי מטעמו של המציע יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות לפי נוסח נספח א'6. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

  - מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס על-ידי המשרד על-ידי חילוט הערבות הבנקאית שימציא ליחידה לביצוע ההסכם. בנוסף על חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון. כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית על פי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  - המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למשרד בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע). ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

סיווג ביטחוני

  - משרד המשפטים הינו גוף ממשלתי הכפוף להנחיות ביטחון שונות. פעילות המבוצעת במשרד או עבורו מחייבת עמידה בדרישות סיווג ביטחוני ולעיתים נדרשים אישורי ביטחון נוספים טרם ביצועה והתנהלות על-פי הוראות קצין הביטחון.

  - בדיקת סיווג ביטחוני תבוצע על ידי המשרד למי מטעם הזוכה שיהיה מעורב במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה.

  - זוכה נדרש למסור את פרטי כל המעורבים מטעמו במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה בציון תפקידם.

  - ככלל רמת הסיווג הביטחוני בה נדרש לעמוד מי מטעם הזוכה כאמור, היא רמה 5. ברמת זו, הסיווג ייעשה באמצעות המשרד וללא חיוב כספי של הזוכה.

  - עם זאת, ייתכן ובמקרים מיוחדים תידרש רמת סיווג גבוהה יותר ועל המציע להיערך בהתאם. ככל והמשרד יידרש לנותן שירות בעל רמת סיווג גבוהה מרמה 5 ונותן השירות מטעם הזוכה יידרש לעבור תהליך סיווג למטרה זו, תהליך הסיווג יבוצע על ידי המשרד.

  - למען הסר ספק, קביעת רמת הסיווג הנדרשת תקבע ע"י אגף הביטחון במשרד המשפטים.

  - מי מטעם הזוכה שלא יעמוד בדרישות הסיווג והביטחון של המשרד או יסרב להוראות קצין הביטחון, לא יורשה לפעול במימוש התחייבויות הזוכה על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי מטעם הזוכה מעורבות כאמור וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אין בהחלטה שלא להרשות פעילות כאמור מכל סיבה שהיא בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז ובכללן השמת גורם אחר במקום הגורם שנפסל וזאת בפרק זמן סביר.

אבטחת מידע

  - אופי פעילות משרד המשפטים מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

  - חל איסור מוחלט על הזוכה לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לכל דין.

  - לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע, על הזוכה לקבל את אישור אגף החירום, ביטחון מידע והסייבר במשרד המשפטים בטרם תחילת אספקת השירות נשוא מכרז.

  - עמידת הזוכה בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הזוכה או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את המשך ההתקשרות עם הזוכה וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

  - על הזוכה חל איסור להעביר מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ומתן השירות נשוא מכרז זה, או כל מידע אחר השייך למשרד לצד ג' כלשהו. על הזוכה חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות נשוא מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה.

  - הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במהלך ביצוע השירות ובסיום ביצוע השירות נשוא מכרז זה,  ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

  - הזוכה יתחייב לעבוד במערכות המשרד (הן ממוחשבות והן שאינן ממוחשבות) ע"פ נהלי המשרד.

  - הזוכה יתחייב למנוע גישה לגורמים בלתי מורשים למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הזוכה או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה.

  - חל איסור על הוצאת כל מידע (בכל צורה) ו/או רכיב (בין שאוגר מידע ובין שאינו אוגר מידע) ללא אישור בכתב של הגורם המוסמך במשרד.

  - הזוכה נדרש לדווח באופן מידי למשרד במקרה של תקלת אבטחת המידע מכל סוג לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לזוכה. במקרה של תקלת אבטחת מידע, על הזוכה לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבקר את המחשבים ו/או מערכות המידע של הזוכה בהן נמצא מידע שהתקבל מהמשרד או נוצר במהלך ההתקשרות. על הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - פיקוח מטעם המשרד לא ישחרר את הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע בהתאם לתנאי מכרז זה.

  - בתום ההתקשרות יחזיר הזוכה למשרד כל מידע מכל סוג שהוא שהצטבר בידיו או נוצר, אם הצטבר, במהלך מתן השירות נשוא מכרז זה.

שרשרת האספקה

  - בהתאם למתודולוגית מערך הסייבר הלאומי בנושא שרשרת האספקה ולהנחיות יחידת הסייבר בממשלה, הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה A או B (בהתאם להחלטת המשרד שתנתן בטרם תחילת ההתקשרות) לקטגוריית "דרישות רוחביות" ובמידת הצורך לקטגוריות רלוונטיות נוספות בהתאמה לסוג השירות / המוצר. לצורך הפקת הדו"ח יש להיכנס לאתר: https://grc.cyber.gov.il/scripts/manage/login.aspx  (גרסה 1.4 של שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה של מערך הסייבר הלאומי) ולהפיק דו"ח אותו נדרש לצרף לצורך אישור חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה של המשרד.

  - במידה וייעשו שינויים בהנחיות יה"ב או מערך הסייבר הלאומי, הדרישות ישתנו בהתאם.

  - במידה וישנן תקלות ניתן לפנות לטלפון 119 (ה-CERT הלאומי) לקבלת סיוע בהפקת הדו"ח.

  - כתנאי לתחילת מתן השירותים הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה שיקבע המשרד:A  או B. דוח כאמור יופק תוך 10 ימים מעת מועד הודעת הזכייה. המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יוכל להאריך את המועד להמצאת הדוח. יובהר כי בסמכות המשרד להוסיף דרישות אבטחה בטרם תחילת הביצוע ולאורך תקופת הביצוע של ההתקשרות ובכלל זה להגביר את הדרגה המבוקשת של האבטחה זאת ללא עלות נוספת שתשולם לספק. הספק יהיה מחויב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של אגף הביטחון שיעודכנו מעת לעת ואי עמידה באמור הנה עילה לביטול הזכייה ולהפסקת ההתקשרות.

עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכיר/ת הוועדה.

התחייבויות המציע הזוכה

  - חוזה התקשרות:

    - מציע שנבחר כזוכה ואשר יוזמן על ידי המשרד להתקשר עמו, יחתום בחתימה מלאה על חוזה המדף 3210 ונספח השינויים המצורף לו. ההסכם ייחתם על ידי הזוכה בתוך 14 ימים מיום שנשלח אליו החוזה הסופי על ידי המשרד בצירוף כל הנספחים להסכם החתומים ומלאים כנדרש.

    - לא העביר הזוכה את ההסכם למשרד כשהוא חתום כאמור לעיל, יהא המשרד רשאי (אך לא חייב) לבטל את זכייתו ולהתקשר עם מציע אחר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

    - מובהר בזאת כי אין בהודעת המשרד למציע, שהצעתו נתקבלה כהצעה הזוכה, כדי ליתן תוקף להתקשרות בין הצדדים וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק עם חתימת ההסכם על ידי כל הצדדים, ובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות והנפקת הזמנת עבודה חתומה ע"י המורשה לכך מטעם המזמין.

  - ערבות ביצוע:

    - כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בהיקף של  5% מהיקף השירות המשוער על פי החלטת המזמין.

    - ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג' להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות.

    - נוסח להמחשה מצורף כנספח ג'4 להסכם ההתקשרות (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

    - הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

    - גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

    - תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

    - המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

    - לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות

  - ערבות בדק:

    - בתום השלמת העבודה כמפורט בסעיף ‎5, יחליף הזוכה במכרז את ערבות הביצוע בערבות בדק (להלן: "ערבות הבדק").

    - ערבות הבדק תהיה בתוקף ל-12 חודשים מהשלמת העבודה כאמור, והיא תשמש כערובה לחובת הקבלן לתקן כל פגם או נזק שנגרם או נתהווה במבנה בתוך תקופת הבדק, שנגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, והכל כמפורט בחוזה המדף.

    - נוסח ערבות הבדק יהיה כנוסח ערבות ההצעה שבנספח א'8, וסכומה יעמוד על 2% מסכום הביצוע בפועל.

  - ביטוח

    - ראה נספח ביטוח (נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות).

  - הצהרה בדבר ניגוד עניינים

    - הספק הזוכה ימציא למשרד הצהרה עדכנית בנוסח המופיע נספח א'6 - התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים בעת החתימה על הסכם ההתקשרות.

  - פורטל הספקים הממשלתי

    - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

    - יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

פיקוח ובקרה מטעם המזמין

  - המציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם.

בחירת כשירים נוספים

  - במקרה של הכרזה על זוכה אחד כ"זוכה ראשון", המזמין רשאי לקבוע כי המציע שהצעתו דורגה במקום השני יוגדר כ"כשיר שני" ובהתאם ייבחר "כשיר שלישי".

  - במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם ה"כשיר השני" או "הכשיר השלישי".

  - במידה ויתקשר המזמין עם "הכשיר השני" (והשלישי בהתאמה) לפי האמור לעיל, יחולו על התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה, לרבות תקופת הניסיון. במידה והמזמין יתקשר עם  "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי"  במועד בו הצעתו תקפה בהתאם לתוקף ההצעות המפורט בסעיף ‎‎14 לעיל, הכשיר השני או הכשיר השלישי יהיה מחויב להתקשר עם המזמין. במקרה שהסתיים תוקף תקפות ההצעות תותנה ההתקשרות עם "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי" בהסכמתו.

זכויות המשרד לפי מכרז זה

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.

  - המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המשרד רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כראוי.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לבקש השלמות של מסמכים או פרטים שלדעת ועדת המכרזים אין בהשלמתם כדי לפגוע בעקרון השוויון ו/או לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

נספחים

- נספח א' – חוברת ההצעה

מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |
| --- | --- |
| חתימת המציע |  |

טופס הגשת הצעה

לכבוד

משרד המשפטים

אגף התפעול והלוגיסטיקה

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בסעיף ‎20 למכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, היא של ועדת המכרזים של המזמינה אשר תפעל בעניין זה על פי  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

- פרטים על המציע (ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטיים):

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות, שותפות לא רשומה, עצמאי, מלכ"ר): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - שם איש הקשר למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

חתימת המציע:

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה |

אישור עורך דין

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימת עו"ד |

- הוכחת העמידה בדרישות הסף

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎6.1.1 | יש לצרף תעודת ההתאגדות של התאגיד ונסח חברה/ שותפות רשומה (עבור שנת 2023) ואישור עו"ד/רו"ח לגביי זהות מורשה החתימה של התאגיד |  |
| ‎6.1.2 | לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן יצרף את נספח א'1 למכרז. |  |
| ‎6.1.3 | לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח נ למכרז. |  |
| ‎6.1.4 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספח א'7 |  |
| ‎6.1.5 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א |  |
| ‎6.1.6 | נמחק |  |
| ‎6.2.1 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע רישיון קבלן בתוקף המאשר כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים, בענף 100 בסוג ג/2 ומעלה |  |
| ‎6.2.2 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור על רישום תקף ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות המתפרסם באתר מאגר הקבלנים המוכרים של החשכ"ל |  |
| ‎6.2.3 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח לגבי כל אחת מהשנים הנ"ל, בנוסח המצורף א'7 |  |
| ‎6.2.4 | לצורך הוכחת סעיף זה ימלא המציע את טבלת הניסיון עבור המציע בסעיף ‎8 לחוברת ההצעה ויצרף המציע אישור המזמין על סיום העבודות ואישור המזמין על שביעות רצון בפורמט המופיע בסעיף X בחוברת ההצעה |  |
| ‎6.2.5 | לצורך הוכחת סעיף זה ימלא המציע את טבלת הניסיון עבור מנהל הפרויקט בסעיף ‎9 לחוברת ההצעה ויצרף המציע אישור המזמין על סיום העבודות ואישור המזמין על שביעות רצון בפורמט המופיע בסעיף X בחוברת ההצעה |  |
| ‎6.2.6 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישורים ואסמכתאות לרבות קו"ח תעודות השכלה והוכחה לרישום בפנקס של המנהל המקצועי |  |
| ‎6.2.7 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע תעודות עבור מנהל העבודה בהתאם לתקנות |  |
| ‎6.2.8 | לצורך הוכחת סעיף זה ימלא המציע את טבלת הניסיון של מנהל העבודה בסעיף ‎0 לחוברת ההצעה |  |

- הוכחת העמידה בדרישות נוספות

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎7.1 | המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎3 לנספח א' למכרז. |  |
| ‎7.2 | לצורך הוכחת תנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בנוסח נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות |  |
| ‎7.3 | לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות וזאת על גבי הטופס המצורף כנספח א'4 למכרז. |  |
| ‎7.3 | מסמכי המכרז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. |  |
| ‎7.5 | המציע יצרף להצעתו התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע. |  |
| ‎7.7 | כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. |  |
| ‎7.8 | מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. |  |

- ניסיון המציע

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע _________________________ כדהלן:

    - המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, בענף 100 בסוג ג/2 ומעלה – יש לצרף רישיון קבלן בתוקף.

    - המציע נכלל ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות ("קבלן עם כוכבית") בסיווג ג'-2 לפחות – יש לצרף אישור על רישום תקף ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות.

    - למציע מחזור כספי בהיקף שלא פחת מ – 7,000,000 ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים הבאות: 2020, 2021 ו-2022  – יש לצרף אישור רו"ח, עבור כל אחת מהשנים הנ"ל בנוסח נספח א'7.

  - על המציע למלא את הטבלה להלן לצורך הוכחת הניסיון של המציע כאמור בתנאי הסף שבסעיף ‎6.2.4 - "המציע בעל ניסיון במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בביצוע של לפחות 3 פרויקטים להקמת מבנה חדש או לשיפוץ מבנה קיים ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו, כאשר:

      - פרויקט אחד בשטח של 700 מ"ר לפחות

      - שני פרויקטים בשטח של 350 מ"ר לפחות"

| מס"ד | שם הלקוח | תיאור הפרויקט | שטח הפרויקט | מועד ביצוע העבודה (חודש/שנה – חודש/שנה) | פרטי קשר בלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

  - יש לצרף אישור המזמין על סיום העבודות ואישור המזמין על שביעות רצון בפורמט הבא:

לכבוד משרד המשפטים,

אני  _________________ (שם מזמין העבודה) מאשר בזאת בשם _________________________ (שם הגוף / חברה מזמין העבודה) כי המציע _____________________ (שם המציע) ביצע החל מ -_______________ (חודש ושנה למועד תחילת העבודה)  ועד לתאריך _______________ (חודש ושנה למועד סיום העבודה) פרויקט בינוי _______________________________ (שם הפרויקט + מיקום אתר הפרויקט) בשטח כולל של ________ (מספר) מ"ר.

הפרויקט כלל את העבודות הבאות: (פירוט כללי של העבודות אשר בוצעו במסגרת הפרויקט):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

הנני מאשר כי העבודות בוצעו והושלמו לשביעות רצוננו.

שם מזמין העבודה ___________________   תאריך: _______________

חתימה ____________________

- ניסיון מנהל פרויקט

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע __________________ כדהלן:

    - מנהל הפרויקט המוצע ____________________ הינו מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפחות 5 שנים או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים לפחות 10 שנים - יש לצרף אישורים ואסמכתאות לרבות קו"ח תעודות השכלה והוכחה לרישום בפנקס

  - על המציע למלא את הטבלה להלן לצורך הוכחת הניסיון של מנהל הפרויקט המוצע כנדרש בתנאי הסף שבסעיף ‎6.2.5 - "מנהל הפרויקט בעל ניסיון במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בניהול של לפחות 3 פרויקטים להקמת מבנה חדש או לשיפוץ מבנה קיים בשטח של לפחות 700 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו".

| מס"ד | שם הלקוח | תיאור הפרויקט | שטח הפרויקט | מועד ביצוע העבודה (חודש/שנה – חודש/שנה) | פרטי קשר בלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

  - יש לצרף אישור המזמין על סיום העבודות ואישור המזמין על שביעות רצון בפורמט הבא

לכבוד משרד המשפטים,

אני  _________________ (שם מזמין העבודה) מאשר בזאת בשם _________________________ (שם הגוף / חברה מזמין העבודה) כי _____________________ (שם מנהל הפרויקט המוצע) שימש כמנהל פרויקט במסגרת פרויקט  __________________________ (שם הפרויקט + מיקום אתר הפרויקט) בשטח כולל של ________ (מספר) מ"ר, בין התאריכים _______________ (חודש ושנה למועד תחילת העבודה)  ועד ל- _______________ (חודש ושנה למועד סיום העבודה).

הפרויקט כלל את העבודות הבאות: (פירוט כללי של העבודות אשר בוצעו במסגרת הפרויקט):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

הנני מאשר כי העבודות בוצעו והושלמו לשביעות רצוננו.

שם מזמין העבודה ___________________  תאריך___________________

חתימה ____________________

- ניסיון מנהל עבודה

  - הנני ____________________(שם מלא) בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם המציע __________________ כדהלן:

    - מנהל העבודה המוצע (שם מנהל העבודה) ________________ בעל הסמכה של מנהל עבודה בבנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח– 1988 - יש לצרף תעודות בהתאם לתקנות.

  - על המציע לפרט בטבלה שלהלן, לצורך הוכחת הניסיון של מנהל העבודה המוצע כנדרש בתנאי הסף שבסעיף ‎6.2.8 - "בעל ניסיון במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל עבודה של לפחות 2 פרויקטים להקמת מבנה או שיפוץ בשטח של לפחות 700 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו".

| מס"ד | שם הלקוח | תיאור הפרויקט | שטח הפרויקט | מועד ביצוע העבודה (חודש/שנה – חודש/שנה) | פרטי קשר בלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נא למלא את הטבלה לפי סדר הכרונולוגי של תאריך סיום ההתקשרות.

- נספח א'1 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(סעיף ‎6.1.2 למכרז) כמו כן, יש לצרף את האישורים המתאימים.

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן – "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

- נספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(סעיף ‎6.1.3 למכרז)

נספח זה מוגש במסגרת מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים (להלן – "המכרז").

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם המזמינה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק עד 25 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות( אינן חלות עליו.

- המציע מעסיק מעל 25 עובדים ועד 100 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע התאמות. לעניין זה, "התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים ופנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מצהיר כי ביום __/__/__ פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור.

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה.

| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________ | _______________ | _______________ |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

- נספח א'3– תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

(סעיף ‎7.2 למכרז)

אני, הח"מ _________ מס ת"ז _________ העובד אצל המציע ___________ (יש לציין את שם המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים (להלן – "המכרז").

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד/עוסק מורשה ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד/עוסק מורשה |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד/עוסק מורשה אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד/עוסק מורשה אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן X במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	______________________	_____________

תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

- נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות

(סעיף ‎7.3 למכרז)

אני הח"מ, _____________ ("המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת בכתב כדלקמן:

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המשרד.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה

(סעיף ‎7.3 למכרז)

אני החתום מטה, עו"ד __________, מ.ר. ___________, אשר כתובתו ______________________, מאשר בזאת כי החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים שפרסם משרד המשפטים, אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז שמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע ________________ (שם המציע) וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

פרטי החתומים:

| שם ושם משפחה של מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה | חותמת |
| --- | --- | --- | --- |

| ________________________ | ________________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |

- נספח א'6 - התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים

לכבוד

_______________________

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  ___________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז  ________________ מספר _______________ (להלן - "המכרז").

- בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב, הקשור באספקת השירותים - בין בכתב ובין בעל פה, ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

- הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

- לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי, לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

- אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

- אני מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

- ככל ועולה חשש כאמור על המציע או מי מטעמו יש לפרטו להלן:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך: ___________

- נספח א'7– חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע ואישור רו"ח על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

תאריך: _______________

לכבוד

__________ [שם המציע]

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

ביקרנו את הנתונים הכספיים בהצהרה של _________ (להלן: "המציע"), בדבר עמידה בתנאי המופיע בסעיף  ‎6.2.3 למכרז, המצורפת לחוות דעת זו ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

תאריך: _______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

- יש למחוק את המיותר מבין סעיפים ‎2.1 ו-‎2.2:

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

  - הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

- דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

- עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ‎44 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ‎4 ו- 5 ‎5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

- נספח א'8 - בוטל

בוטל – במסגרת שאלות ההבהרה

- נספח ב' – הצעת מחיר

הצעת מחיר לפנייה במכרז פומבי מס' 82-23 – לשירותי בינוי ושיפוץ קומה 0 בבניין הדר דפנה תל-אביב, עבור משרד המשפטים

- את הצעת המחיר יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות ייעשו בצורה ברורה ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

- הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות המציע, לרבות העלויות בגין העסקת כוח אדם, קבלני משנה, העמדת האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות חומרים ומוצרים, שעות עבודה, רכישה והשכרת ציוד, הוצאות פוליסות הביטוח, הוצאות משרדיות, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע, וכן כל מס או היטל אחר על פי כל דין. על אף האמור, לתמורה בהצעת המחיר יתווסף מע"מ, ככל שזה חל על המציע, לפי שיעורו בדין.

- מבנה הצעת המחיר:

  - כתב כמויות מצורף כנספח ב'1 מחולק ל-2 מבנים: מבנה 01 ומבנה 02

  - מבנה 01 לכתב כמויות (הצעת המחיר מתייחסת לרכיב זה בלבד):

    - מבנה 01 לכתב הכמויות, כולל מגוון רחב של פריטים המפרטים בכתב את סוגי העבודות, שעות עבודה, מוצרים ושירותים, וכן כמויות מכל פריט, ומחיר נקוב, המהווה מחיר בסיס (מקסימאלי).

    - על המציע לנקוב במקום המיועד לכך מטה, במספר המהווה שיעור הנחה אחיד, על הפריטים בכתב הכמויות ביחד ולחוד.

    - מובהר כי התמורה שיקבל הזוכה היא המחיר הנקוב בכתב הכמויות, בהפחתה של שיעור ההנחה בו ינקוב הזוכה, בין שיוזמנו כל הפריטים בכתב הכמויות או רק חלקם. התשלום יבוצע בהתאם לכמות הביצוע בפועל של הזוכה.

  - מבנה 02 בכתב הכמויות:

3.2.1 מבנה 02 הוא הקצב.

3.2.2 הקבלן לא ייתן הנחה על מבנה 02 הקצב.

  - כללי:

    - המזמין רשאי להזמין מהזוכה פריטים מכתב הכמויות בהיקף של עד 100% יותר מכל היקף כתב הכמויות בהתאם לתנאי כתב הכמויות ולתנאי המכרז.

- הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה ובכלל מסמכי המכרז.

  - ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אחרת.

  - ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

ידוע לי ומקובל עלי כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות המצורף כ

  - נספח ב'1 – כתב כמויות הינן אומדנים והן לא מחייבות את המזמין ולא מהוות התחייבות של המזמין להיקף עבודה. התשלום בגין העבודה יהיה על פי ביצוע בפועל, ובכפוף לאישור המזמין שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלא.

  - קראתי והבנתי את מנגנון התמורה בסעיף ‎10 למכרז ובהתאם להסכם ההתקשרות.

אני הח"מ _______________ / אנו הח"מ ו- __________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו-מס' _________ מורשי חתימה מטעם ___________ הרשום אצל ________________ שמספרו __________ (להלן – "המציע").

כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

שיעור ההנחה שאני מציע על מחירי הבסיס (מקסימום) הנקובים בטבלה שב נספח ב'1 – כתב כמויות הוא: % ובמילים: אחוזים * - שיעור ההנחה לא יעלה על 25%. - ההנחה תתייחס למבנה 01 בכתב הכמויות בלבד. - ההנחה לא תחול על מבנה 02 בכתב הכמויות. - התמורה עבור מוצרים ושירותים שאינם מפורטים בכתב הכמויות תהיה בהתאם למפורט בסעיף ‎10.5 לפרק המכרז.

* מדובר באחוז הנחה אחיד גורף על כל פריט מאלה שבכתב הכמויות.

על החתום:

|  | חתימת המציע |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |

אישור עורך דין

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

|  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ב'1 – כתב כמויות

יפורסם בקובץ נפרד.

- נספח ג' – הסכם התקשרות + נספח מיוחד לחוזה מדף 3210

הזוכה במכרז והמזמין יחתמו על חוזה ההתקשרות בנוסח חוזה מדף 3210 (הנוסח הסטנדרטי המחייב)

https://www.online.mod.gov.il/Online2016/Documents/General/Binuy/Contract3210.pdf

להסכם ההתקשרות מצורף הנספח המיוחד עם שינויים נקודתיים בחוזה המדף לצורך התקשרות במסגר למכרז זה. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה מדף 3210 ומהווה דף מנחה ועיקרון קדם לתוכן חוזה המדף

- נספח ג'1 לחוזה ההתקשרות – מפרט שירותים

- העבודות, השירותים והמוצרים שעל הקבלן הראשי לבצע ולספק בהתאם למכרז זה מפורטים במסמכים הבאים:

  - נספח א לחוזה ההתקשרות – תכניות;

  - נספח ב לחוזה ההתקשרות – מפרט טכני מיוחד;

  - נספח ג לחוזה ההתקשרות – קישור למפרט הכללי (הספר הכחול);

  - נספח ב'1 - כתב הכמויות

  - יתר מסמכי המכרז, לרבות התשובות לשאלות ההבהרה, וכן מסמכים המפורטים במסמכים לעיל או שהמסמכים לעיל מפנים אליהם.

- סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים:

לא קיימת עדיפות בין מסמכי חוזה שונים לתשלום ו/או לביצוע. המסמכים משלימים אחד את השני ולא בהכרח מידע שמופיע במסמך אחד חייבת להופיע גם במסמך שני. במקרה של אי התאמה בין המסמכים, המפקח הוא שמחליט וקובע את תיאור הביצוע ו/או צורת ותכולת התשלום.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

במקרה של מחלוקת – תכריע דעת המפקח מטעם המזמין.

נספח א לחוזה ההתקשרות – תוכניות

יפורסם בקבצים נפרדים

נספח ב לחוזה ההתקשרות – מפרט טכני מיוחד

יפורסם בקובץ נפרד.

נספח ג לחוזה ההתקשרות – קישור למפרט הכללי (הספר הכחול)

להלן קישור לצפייה במפרט הכללי לעבודות בנייה עבור משרדי הממשלה (הספר הכחול):

https://mifratclali.mod.gov.il/

- נספח ג'2 לחוזה ההתקשרות –    הצהרה בהתאם לסעיף 28(א)(1) לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב-2011

הואיל ונחתם ביני  ____________ (להלן: "נותן השירותים") לבין משרד המשפטים (להלן: "המשרד") הסכם לפי מכרז _________ מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

אני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז האמור, כוללת עלויות נוספות מעבר לעלויות הדרושות להשלמת השירות, לרבות עלות רווח.

במסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר תשולם לי על ידי המשרד, בהתאם להצעתי שהוסכם לקבלה בהסכם זה, ולהצעה אותה הצעתי במכרז האמור, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

- את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי חוק כגון מס, רישוי וכדומה;

- עלויות נוספות הכוללות רווח כלכלי;

- עלות שכר מינימלית כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדי. עלות זו לא תפחת מסכום של_________  ₪.

ולהצהרתי על האמור,  באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________

חתימה: _____________________

- נספח ג'3 לחוזה ההתקשרות – הבטחת רציפות באספקת ציוד ושירותים במצבי חירום

### הגדרות

- "המשכיות עסקית"- - (Business continuity) מצב בו גוף פועל ברציפות ומממש את התהליכים העסקיים העיקריים שלו ללא הפרעות.

- "יעדי ורמות שירות" – רמת השירות אשר מוגדרת במכרז בתנאים הצפויים במצבי החירום. רמת שירות זו נקבעו לאור אילוצי המשאבים ורמות ביקושים לשירותים אלו. יעדים אלו מגדירים את זמן התגובה של השירות ואת זמן ההתאוששות במקרה שבו השירות נפסק

- "מצב חירום" – מצב עליו הכריזה הממשלה או מי מטעמה . מובהר כי ניתן להכריז על מצב חירום גם שלא בשעת חירום וגם אם לא הוכרז מצב חירום במשק. מובהר בזאת שמצבי חירום אשר הוגדרו לצורך רציפות בקבלת הציוד והשירותים במצב חירום, לא יוכלו לשמש עילה לספק לא לספק את הציוד והשירותים ולטעון בדבר "כוח עליון".

- "שעת חירום" - תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1716 מיום כ"ט בסיון התשמ"ו (6 ביולי 1986), להחלטת ממשלה מס' 1080 מיום ז' באדר א' התש"ס (13 בפברואר 2000) וכל החלטת ממשלה אחרת בעניין, הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק התגוננות אזרחית תשי"א- 1951 או הכרזה על "אסון המוני" כמוגדר ב"פקודת המשטרה" .

### העמדת שירותי הספק בשעת חירום –

- המזמין יהיה רשאי להזמין ציוד ושירותים  גם במצב חירום, והספק מתחייב לספקם.

- הספק מתחייב לספק את השירות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חירום, בתנאי הספקה כפי שנקבעו בהסכם ההתקשרות. הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.

- הספק נדרש לעמוד ביעדי ורמות שירות הכולל זמני תגובה גם בשעת חירום.

### ניהול תכנית המשכיות עסקית ע"י הספק

- על הספק להציג תכנית היערכות לשעת חירום ונהלי עבודה בעיתות חירום.

- בתכנית זו יש להתייחס לסיכוני ההמשכיות העסקית אשר יכולים לסכן את אספקת הציוד או מתן השירותים אותם עליו לספק מכוח ההסכם ולקיים בקרה עליהם. בכלל זה, על הספק לצפות את הסיכונים הבאים:

  - מלחמה כוללת או אירוע ביטחוני נקודתי.

  - טרור קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי (טב"ק).

  - רעידת אדמה בעוצמה משתנה, לרבות צונאמי.

  - פנדמיה (מגיפה).

  - אירוע חירום משמעותי בשגרה – אירוע המתרחש במהלך שגרה וגורם לשיבוש חיי השגרה באופן משמעותי ברמה ארצית או אזורית (דוגמא: השריפה הגדולה שהייתה ביערות הכרמל, אירוע מזג אוויר סוער, תאונות ותקלות תפעוליות, הפרות סדר, אירועי חומרים מסוכנים וכיוצא בזה).

  - אירוע חירום מקומי בשגרה – אירוע המשפיע על תפקודו השוטף של מבנה בודד (כגון: הצפות, שריפה, קריסת מבנה ועוד).

  - אירועי סייבר ואבטחת מידע.

- על הספק לבצע תהליך ניתוח של כל הסיכונים אשר עשויים לשבש את אספקת הציוד או מתן השירותים בשעת חירום ויכין תכנית מענה בהתאם, לרבות הקצאת משאבים למימושה. על הספק להתייחס בתכניתו לאפשרות שכתוצאה מהסיכונים שפורטו בסעיף 1 לעיל, ייגרמו השיבושים הבאים:

  - פגיעה בכל או בחלק ממערכות החיים, התשתיות ומערך השירותים ומכאן שיבוש באספקת ציוד ושירותים חיוניים למזמינים.

  - שיבושים בזמינות עובדים על רקע גיוס מילואים, מגבלות תנועה על פי הנחיות פיקוד העורף, היפגעות עובדים, אי הגעת עובדים עקב הצורך לשמור על הילדים ועוד.

  - נזקים ברמות שונות לנכסים שונים המוחזקים על ידי המזמינים או על ידי המדינה.

  - שיבושים במתן שירותים על ידי משרדי הממשלה לציבור.

- תוכנית ההמשכיות העסקית של הספק תגדיר, בין היתר, מהם השירותים והמערכות הדרושים לשימור רציפות תיפקוד בעת שיבושים תפעוליים משמעותיים או בשעת חירום ותכלול לכל הפחות את הנושאים הבאים:

- משאבי אנוש – עמידה בתקן כ"א אשר התחייב עליו הספק אשר ייתן את שירותי האחזקה והתמיכה הספק יבנה גם תכנית גיבוי לכ"א חיוני.

- תקשורת – הספק יבנה תכנית ההמשכיות העסקית אשר תכלול נוהלי תקשורת, אשר יבטיחו את אספקת הציוד ומתן השירותים גם במצב חירום, לרבות שמירת יתירות באמצעי תקשורת מחברות שונות.

- ספקי משנה של הספק- הספק יבטיח שספקי המשנה שלו, מסוגלים להמשיך ולספק לו את הציוד או השירותים אשר יבטיחו את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמינים. הספק יפעל להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקים ונותני שירותים לתהליכיו החיוניים, לרבות קיום הסכם התקשרות עם ספקי המשנה להעמיד שירותים לספק גם בשעת חירום, בהתאם ליעדי השירות המוגדרים בהסכם.

- נושאים טכנולוגיים - תכנית ההמשכיות העסקית תתייחס לכל מרכיבי הטכנולוגיה הנדרשים לשמירת הרציפות העסקית ו/או לאישוש הפעילות של הספק במקרה של כשל.

- הספק יבטיח שבמקרה של כשל בתהליכים קריטיים, יוכל להעתיק את תהליך או שירות חיוני לאתר חליפי.

- חלופות עבודה ידנית – הספק יוודא שתכנית ההמשכיות העסקית תכלול, בהתאם לעניין, נהלים לביצוע תהליכי עבודה ידניים, אשר יתבצעו במקרה כשל בתהליכים קריטיים אשר רלוונטיים להבטחת אספקת הציוד והשירותים.

- גיבוי נתונים – הספק יבטיח בתכנית להמשכיות העסקית שקיימים גיבוי לנתונים הרלוונטיים. הספק נדרש לגבות את נתוניו על מנת להבטיח התאוששות גם במקרים בהם נפגע המידע באתר הראשי ובאתר ההתאוששות מאסון שלו בו זמנית ככל שהדבר נוגע לאספקת הציוד והשירותים.

- גיבוי אנרגיה- הספק יבטיח גיבוי אנרגיה ע"י גנרטור על מנת להבטיח המשך התהליכים הקריטיים במקרה של הפסקת חשמל מחברת החשמל.

- תחבורה ושרשרת אספקה.

- לעורך המכרז ולמזמינים תהיה הזכות לעיין בתוכנית ההמשכיות העסקית, על מנת לוודא שהתוכנית ישימה, ולדרוש תיקונים בה. הספק ירענן לפחות אחת לשנה את התוכנית הנ"ל וימסור כל עדכון לעורך המכרז ולמזמינים להערות. הספק מתחייב לעדכן את עורך המכרז ואת המזמינים על ממצאי תרגולים בנושא המשכיות עסקית שהוא עורך באופן תקופתי.

- במקרה של חשש לאי יכולת עמידה ביעדי השירות אשר התחייב עליהם הספק, באחריותו ליידע את עורך המכרז ואת המזמינים תוך 7 ימים לכל היותר.

- על הספק למנות מטעמו מנהל המשכיות עסקית אשר יבטיח את רציפות אספקת הציוד ומתן השירותים

### פיקוח ובקרה על הספק על מנת להבטיח את מימוש אספקת הציוד והשירותים במצב חירום

- הספק יבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת להבטיח שעובדיו החיוניים אשר מעורבים באספקת הציוד ומתן השירותים יהיו זמינים על מנת לעמוד בהתחייבויותיו. כל זאת לרבות הגשת רשימות העובדים על מנת שאלו יוגדרו כ"עובדים חיוניים" בהתאם לחוק. הספק יידע את עובדיו מבעוד מועד על הכוונה להכריז עליהם כ"עובדים חיוניים".

- הספק יבצע בזמן שגרה את כל הפעולות המכינות המחויבות, על מנת להבטיח שמערכות קריטיות כגון: חשמל, מים, תקשורת, דלק, מעליות וכיו"ב ימשיכו לתפקד גם בעת בעיות אספקה של גורמים חיצוניים בגין מצב החירום- כל זאת בכפוף להנחיות המקצועיות שיינתנו ע"י עורך המכרז.

- על מנת להבטיח את המשך אספקת הציוד ומתן השירותים במצבי חירום, הספק יחתום על הצהרה שיהיה מוכן להיות מוכרז כ"מפעל חיוני" כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967. עורך המכרז והמזמינים יוכלו לבצע ביקורות על מנת להבטיח שהספק עומד בכללי ההמשכיות העסקית. תנאי זה הוא מהותי והפרתו תאפשר לעורך המכרז להפסיק את ההתקשרות עם הספק.

- עורך המכרז והמזמינים יוכלו לבצע ביקורות מוכנות של הערכות הספק אשר נועדו לוודא ביצוע הנחיות הממשלה ויהיה עליו לתקן את הליקויים מיד עם הודעתם הראשונה.

- נספח ג'4 לחוזה ההתקשרות – נספח הוראות ביטוח

- הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן, וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/ הקמה

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת הפרויקט נשוא הסכם זה, מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות/ הקמה המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) כולל גם כל החומרים, המערכות והציוד, בהתאם להסכם עם מדינת ישראל – משרד המשפטים,  ואשר תכלול:

פרק א'- ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש (כולל מע"מ) וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר- בערכם המלא (ככל ולא בוטחו בפוליסה אחרת ו/או נכלל פטור ביחס אליהם לטובת הקבלן ו/או לטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים, בהתאם לאמור להלן*).

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה בגבול אחריות של לפחות 20% מסכום הביטוח על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון ולפחות:

- בגין פרויקטים עד לסכום של 320,000 ₪ -  100,000 ₪.

- בגין פרויקטים עד לסכום של 1,000,000 ₪ - 200,000 ₪.

- בגין פרויקטים  מעל לסכום של 1,000,000 ₪  -  2,000,000 ₪.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה לפחות 10% מסכום הביטוח.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם (ככל ולא בוטחו בפוליסה אחרת ו/או נכלל פטור ביחס אליהם לטובת הקבלן ו/או לטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים בהתאם לאמור להלן*).

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 20% מסכום הביטוח ובסכומי מינימום כמפורט להלן:

- בגין פרויקטים עד לסכום של 320,000 ₪ -  100,000 ₪.

- בגין פרויקטים עד לסכום של 1,000,000 ₪ -  200,000 ₪.

- בגין פרויקטים  מעל לסכום של 1,000,000 ₪  -  300,000 ₪.

- כיסוי לשכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך של 10% מסכום הביטוח  מינימום 100,000 ₪.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה- 30 יום לפחות.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק לעבודות שבוצעו ו/או לרכוש מדינת ישראל, ישולמו למדינת ישראל – משרד המשפטים בלבד, אלא אם כן החשב של מדינת ישראל – משרד המשפטים  בלבד, יורה למבטח בכתב אחרת.

*ככל והקבלן בחר שלא לערוך את הכיסוי האמור בהרחבות 1) ו/או 5) לעיל, במלואן או ערך רק בחלקן (בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון), הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו כנדרש ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ככל והקבלן אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמיו עם בעלי הרכוש האמור.

פרק ב'- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

כיסוי חבות המבוטחים על פי דין בגבולות אחריות שלא יפחתו מהמפורט להלן:

- בגין פרויקטים עד לסכום של 1,000,000 ₪ (כולל המע"מ) - פי 10 משוי העבודות ומינימום 4,000,000 ₪ לנזקי גוף ורכוש למקרה ולתקופה.

- בגין פרויקטים של מעל לסכום 1,000,000 ₪ (כולל המע"מ) - 10,000,000 ₪ לנזקי גוף ורכוש למקרה ולתקופה.

הכיסוי יכלול סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILITY.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 20% מגבולות האחריות.

רכוש מדינת ישראל ייחשב כרכוש צד שלישי.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג'- ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת:

- בגין פרויקטים עד לסכום של 1,000,000 ₪ (כולל המע"מ) -12 חודשים.

- בגין פרויקטים מעל לסכום 1,000,000 ₪ (כולל המע"מ)- 24 חודשים.

- לשם המבוטח יתווספו: "הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל – משרד המשפטים .

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- ביטוח חבות מוצרPRODUCTS LIABILITY

- הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת והתקנת ציוד, חלקים, אביזרים, במסגרת פרויקט נשוא הסכם זה הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מאספקה, התקנה, פירוק, הרכבה, חיבור, לציוד, חלקים, אביזרים במסגרת הפרויקט על כל מרכיביו וציודו ההיקפי.

- הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין- נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך:

- ביחס לפרויקטים הכוללים עבודות ביחס למערכות הסקה וקיטור, גנרטורים, מתקני חשמל (לא כולל לוחות חשמל ראשיים) גבול האחריות לא יפחת מסך - 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.

- ביחס לפרויקטים הכוללים עבודות התקנת צ'ילרים ולוחות חשמל ראשיים גבול האחריות לא יפחת מסך - 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.

- ביחס לפרויקטים הכוללים התקנת מעליות (ללא הפיר) גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.

- בגין יתר הפרויקטים גבול האחריות לא יפחת מסך -  1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.

מובהר כי ביחס לסעיפים ב' ו- ג' לעיל, ככל ויוצגו אישורי ביטוח מטעם קבלני המשנה המספקים את המוצרים במסגרת הפרויקט, הכוללים את התנאים הנדרשים ביחס לביטוח זה לטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים (לדוגמא קבלן המעלית/יצרן לוח החשמל הראשי), גבול האחריות שהקבלן יהיה רשאי לערוך בביטוח חבות המוצר שלו יהיה כמפורט בסעיף ד' לעיל.

- הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

  - סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

  - תקופת גילוי בת 6 חודשים לפחות.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד  המשפטים והקבלן, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. בכפוף להרחבי השיפוי האמור לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד המשפטים.

- ביטוחים משלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות הקבלניות

הקבלן ידאג ויוודא כי קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים מטעמו, במסגרת פעילותו נשוא הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ המוצרים/ השרות הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות*, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתרי ביצוע הפרויקט (ככל ולא מבוטחים בביטוח העבודות הקבלניות הנדרש לעיל), כולל כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים).

כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב/ צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב/ צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי.

ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד המשפטים והקבלן כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבי שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים (רכוש וחבויות) ייכלל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים והקבלן וכלפי עובדיהם של הנ"ל. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

*כחלופה לביטוח צמ"ה (פרק א' רכוש) ו/או לביטוחי הרכוש (שאינם צמ"ה) וככל והביטוחים כאמור לא נערכו, הקבלן יפטור מאחריות את מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש האמור והוא מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד המשפטים ואת ועובדיהם של הנ"ל. פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. ככל והקבלן אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמיו עם בעלי הרכוש האמור.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהקבלן (ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח חבות מוצר) יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב מדינת ישראל – משרד המשפטים.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדיים כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- הקבלן מתחייבת בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המשפטים וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד המשפטים בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הקבלן למשרד המשפטים, בהתאם למועדים המפורטים לעיל. הקבלן מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד המשפטים שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הקבלן לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הקבלן נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

- מדינת ישראל – משרד המשפטים, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהקבלן בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הקבלן יהיה רשאים למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד המשפטים, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד המשפטים או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן לפי החוזה, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל – משרד המשפטים או מי מטעמם להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופות הביטוח בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המשפטים על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

- נספח ג'5 לחוזה ההתקשרות – נוסח ערבות לביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים  המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.