| מס' | מסמך | נושא | מספר סעיף במסמכי מכרז | מספר עמוד | שאלה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | מכרז פומבי | תנאי סף | 6.1.5 | 7 | האם נדרש לצורך השיפוץ רישיון לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א? | הסעיף נמחק. |
| 2. | מכרז פומבי | התקשרות | 5.2 | 6 | מה הקשר בין סעיפי ההתקשרות ולפרויקט הנ"ל? | ההתקשרות הראשונית תהיה בתוקף לשנה אחת, כאשר בבסיס הכוונה של המזמין שהקבלן המבצע יסיים את הפרויקט בשנה אחת. יחד עם זאת וככל שיידרש וע"פ החלטת המזמין (ועדת המכרזים) יוארך משך הביצוע ליותר משנה אחת עד לסיום העבודות. הקבלן ידרש להגיש ערבויות וביטוח בהתאם למשך ביצוע הפרויקט וההארכות המאושרות. |
| 3. | תוכנית אדריכלות | תכנון לובי |  |  | אילו עבודות נכללות באזור הלובי? מצוין שלא בוצע עדיין תכנון. | במסגרת התוכניות כפי שהוגשו קיים תכנון ללובי, כמו כן תומחרו הכמויות לביצוע הלובי בהתאם לתכנון שבוצע במסגרת כתב הכמויות. יחד עם זאת יתכן ויהיה עדכון לתוכניות באמצעות הפעלת מעצב פנים, ככל שהדבר יבוצע יתומחרו השינויים בהתאם לתנאי המכרז וכך גם כתב הכמויות לביצוע ולתשלום והכל בהתאם לתנאי המכרז. |
| 4. | כתב כמויות |  | 07.10.006 |  | לגבי סעיף מספר 07.10.006 לא ברור האם הכוונה להתאמת ספרינקלרים קיימים לתקרת גבס חדשה ? או שהכוונה להחלפת מערכת הספרינקלרים ? אם הכוונה להחלפה אז המחיר לא רלוונטי ואמור להיות לפחות 50,000 שקל | בבניין בכלל ובקומה במיועדת לשיפוץ קיימת מערכת ספרינקלרים שנסללה לפני כ – 4 שנים ועברה את כלל האישורים לרבות אישור מכון התקנים והרשות לבטיחות אש. במסגרת העבודה יידרש הקבלן לבצע את כל ההתאמות הנדרשות בהתאם לתכנית בטיחות אש למצב הקיים כך שיתאים למצב החדש. כך שאין כוונה לבצע להחליף את המערכת הקיימת כיוון שהיא במצב מצוין אלא להתאימה בלבד. |
| 5. | נספח א'8 | רישיון לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א | 6.1.5 | 7 | המכרז עוסק בשירותי בינוי ושיפוץ ולא בהשמה של עובדים או שירותי כח אדם. על כן החברה תבקש לדעת מדוע נדרש לצרף אישור רישיון של חברת כ"א כמפורט בתנאי המכרז | ראה מענה לשאלה 1. |
| 6. |  |  | 3.6 |  | שאלתינו נוגעת לסעיף 3.6 במסמך הודעה אשר צורף כחלק ממסמכי המכרז, הנ"ל קובע כי " המציע בעל רישיון לעסוק כקבלן שירותים בהתאם לחוק קבלני כ"א." האם התנאי מתכוון להחזקת תעודת קבלן כ"א או שדי ברישיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות? | ראה מענה לשאלה 1. סוג הקבלן הנדרש מופיע במסמכי המכרז סעיף 6.2 באופן ברור ומפורט |
| 7. |  |  |  |  | המכרז הינו הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים? האם צריך לתת הנחה או תוספת לכתב הכמויות. | המכרז אינו הסכם מסגרת, המכרז כולל תכניות , מפרטים וכתב כמויות מפורט. הקבלן נדרש לתת הנחה כללית על כתב הכמויות המוצע. יחד עם זאת נקבעו במסמכי המכרז כללים לשינויים ותוספות המתייחסים להנחה המוצעת ע"י הקבלן. יש לקרוא באופן ברור את מסמכי המכרז. |
| 8. |  |  |  |  | מהם שעות העבודה? | ככלל בניין הדר דפנה D בימים א-ה פעיל מ 07:00 בבוקר ועד 19:00 . יובהר כי, בכוונת המזמין לאפשר לקבלן גישה לאתר העבודה בהתאם למפורט במסמכי המכרז כך שלא יידרש לעבור את מערך הבטחון. על הקבלן להיות ערוך לבצע עבודות מסוימות בשעות חריגות, בימי שישי בגלל דרישות הביטחון /דרישות בטיחות או דרישות אחרות של המזמין. כמו כן במשך כל זמן ביצוע העבודות על הקבלן לאפשר מעבר של עובדי המשרד מהכניסה לבניין ועד למעלית לכל צורך. ובהתאם לאמור במסמכי המכרז. |
| 9. |  |  |  |  | המבנה פעיל? | המבנה עצמו פעיל, ויהיה פעיל גם בתקופת השיפוץ. יחד עם זאת בכוונת המזמין לאפשר לקבלן המבצע לקבל חלק משטח העבודה שיהיה סגור ותחום לצורך ביצוע העבודה. הקבלן צריך להיות ערוך לכך שבחלק מזמן ביצוע העבודה חלק משטח העבודה יהיה פנוי למעבר עובדי המשרד על כל המשתמע מכך (בטיחות , בטחון וכו') |
| 10. |  |  |  |  | מהן שעות העבודה המותרות? | ראה מענה לשאלה 8. |
| 11. |  |  |  |  | יש חניה לקבלנים? | למזמין אין אפשרות להקצות חניה לקבלנים וגם שטח ההתארגנות יהיה ע"ב שטח ביצוע העבודות בלבד. הקבלן יכול לשכור חניה על חשבונו על גג הבניין מהנהלת הדר דפנה (המחיר צריך להיקבע ע"י הקבלן מול הנהלת בית הדר דפנה). יש לציין שמדובר בחניון על גג שניתן לעלות אליו במעלית רכב מיוחדת בלבד וסוג הרכב שניתן לעלות ולהחנות שם הינו רכב עד 2.5 טון שניתן להכניס למעלית. לגבי מכולת אשפה – ככל שתידרש ע"י הקבלן (המזמין אינו מחייב זאת) יש להסדיר הנושא באופן עצמאי ועל חשבונו מול עיריית תל אביב (נציין כי הדבר נעשה בעבר ע"י קבלנים שונים) |
| 12 |  |  |  |  | האם הניתן לראות המקום במידה וכן מהם הימים והשעות? | ניתן לראות את המקום ביום שלישי 13.12.2023 בין השעות 14:00-17:00 באתר יהיה אדריכל המשרד עינב בר נס 0546699443. |