מיזם משותף של משרד האנרגיה והפורום הישראלי לאנרגיה (ע"ר) –

קידום אנרגיה קהילתית

11 דצמבר 2023

לאור הצורך והרצון במיזם המשותף לקידום אנרגיה קהילתית ("שמש לכולם"), נציין, כי במיוחד בימים אלה של מצב החירום בו ישראל נמצאת, עולה ביתר שאת חשיבות פריסת מערכות סולאריות קטנות במרחב העירוני בסמוך למוקדי הצריכה, כמענה לחיזוק החוסן והביטחון האנרגטי של אזרחי ישראל. למתקנים סולאריים (בשילוב עם מתקני אגירה שניתן לחבר אליהם בעת הצורך) יש חשיבות בשמירה על יכולת אספקת חשמל רציפה גם במצב של תקלה או לא עלינו חבלה שתגרום להפסקת חשמל בין אם נקודתית או נרחבת.

תוצרים מצופים של המיזם המשותף (2024)

| תחום פעילות | תוצר מצופה |
| --- | --- |
| פיתוח מתודולוגיה וכלים יישומיים להקמת פרויקטים סולאריים במשקי בית | 30 בניינים שיחתמו על חוזה להקמת מערכות סולאריות מלוות אגירה במידת האפשר, עד סוף הפעילות. |
| קידום אמצעי מדיניות לעידוד אנרגיה קהילתית | מסמך מעודכן ומפורט של חסמים והמלצות לקידום מדיניות, כולל ניסוח הצעות מחליטים או תיקוני חקיקה במידת הצורך. בנוסף מסמך להמשך פעילות מול הרשויות לקידום קהילות אנרגיה. |
| פיתוח ידע, מתודולוגיה וכלים ליישום אנרגיה קהילתית ע"י רשויות מקומיות | 10 רשויות עם תכניות עבודה יישומיות (על בסיס המדריך לרשויות) לקידום ייצור סולארי בקרב התושבים, ורישות ביניהן |
| פיתוח ידע, מתודולוגיה וכלים ליישום אנרגיה קהילתית ע"י רשויות מקומיות | פיתוח ובניית תוכן וכלים נגישים ודיגיטאליים לכלל הרשויות בישראל, לטובת קידום ייצור סולארי בקרב תושבים והעלאת מודעות וחשיפה של התושבים ברשויות הנבחרות לאפשרות ייצור סולארי בבנייני מגורים. אתר אינטרנט פעיל ובו מונגש כל המידע הרלבנטי לרשויות המקומיות ולתושביהן בתחום זה. |
| פיתוח מתודולוגיה וכלים יישומיים להקמת פרויקטים סולאריים במשקי בית | 3 מסמכי הדרכה לקידום ייצור אנרגיה מתחדשת על-ידי תושבים: ייצור סולארי בקרב אוכלוסיות מוחלשות; שילוב ייצור סולארי ואגירה בבתי מגורים; שילוב עמדות טעינה עם ייצור סולארי בבתי מגורים |

תפוקות ותקציב

| תחום פעילות | תפוקות מיזם 2024 | תוצרים | סה"כ תקציב 2024 (₪) | תקציב משרד האנרגיה 2024 (₪) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| פיתוח ידע, מתודולוגיה וכלים ליישום אנרגיה קהילתית ע"י רשויות מקומיות | צוות רשויות מקומיות: הרצאות והנחייה מקצועית לאורך השנה, 6 מפגשים, 4 שעות למפגש (8,396); סיור (8,100); מפגש פיזי מסכם (13,000); ריכוז (32,400) | 10 תכניות עבודה ורישות ולימוד עמיתים | 61,896 | 30,948 |
|  | יועצים לפיתוח תוכן וכלים (ייעוץ משפטי; כלכלי ועוד) + מתן מענה לרשויות בהתאם לצורך, 200 שעות לפי תעריפי יועצים חיצוניים של חשכ"ל | פיתוח ידע , בניית תוכן וכלים יישומיים עבור רשויות מקומיות לקידום ייצור סולארי | 69,966 | 34,983 |
|  | ליווי פרטני לרשויות לכתיבת תכניות עבודה ולהטמעתן. הרשויות ייבחרו ע"פ אמות מידה שיקבעו במשותף עם המשרד, דגש על רשויות חלשות) 500 שעות (כ-50 שעות לרשות) | 10 תכניות עבודה + סיוע בישומן | 135,000 | 67,500 |
|  | פיתוח תחום הידע לרשויות ברמה הכלל ארצית: ניהול הקמת אתר האינטרנט הייעודי לרשויות, יצירת המודל הליווי לרשויות, ניהול פיתוח התוכן, ניהול כולל של הקשר מול כלל הרשויות. (1380 שעות) | פיתוח ידע , בניית תוכן וכלים יישומיים לכלל הרשויות בישראל, לטובת קידום ייצור סולארי בקרב תושבים | 186,300 | 93,150 |
|  | פיתוח כלים מקוונים לרשויות | פיתוח כלים מקוונים נגישים לכלל הרשויות בישראל, לטובת קידום ייצור סולארי בקרב תושבים | 22,840 | 11,420 |
| סה"כ תקציב לתחום |  |  | 476,002 | 238,001 |
| פיתוח מתודולוגיה וכלים יישומיים להקמת פרויקטים סולאריים במשקי בית | פרסום ושיווק (עיצוב חומרים; פרסום ממומן ומימון מודעות וכתבות) | 30 בניינים שיחתמו על חוזה להקמת מערכות סולאריות | 50,000 | 25,000 |
|  | פרסום ושיווק – ניהול הקמפיין ע"י פרוייקטור בתחום. (10 חודשים, לפי 8000 ₪ לחודש כולל מע"מ) |  | 80,145 | 40,073 |
|  | 2 וובינארים (כולל הרצאות מחו"ל ושידור איכותי לצורך הקלטה ושימוש ככלי שיווקי) |  | 6,000 | 3,000 |
|  | 2 סיורים לימודיים |  | 10,000 | 5,000 |
|  | פיתוח מענה אוטומטי בסיסי לפניות תושבים |  | 30,000 | 15,000 |
|  | רכז שטח: מתן מענה לפניות מכ-200 משקי בית (בניינים משותפים ובתים פרטיים), וליווי מתמשך של 50 מהם לאורך השנה, ויעד לחתימת חוזים בלפחות 30 בניינים |  | 116,640 | 58,320 |
|  | ריכוז כולל של עבודת שטח מול תושבים: ריכוז הקשר עם חברות התקנה, פיתוח מסמכים, ריכוז פעילות השטח, ניהול פיתוח המענה הדיגיטלי לפניות בניינים מהשטח, ניהול קמפיין השיווק והתאמתו לצרכים תוך כדי פעילות (1620 שעות) |  | 218,700 | 109,350 |
|  | פיתוח תוכן לטובת קידום ייצור אנרגיה מתחדשת על-ידי תושבים | 3 מסמכי הדרכה לקידום ייצור אנרגיה מתחדשת על-ידי תושבים: ייצור סולארי בקרב אוכלוסיות מוחלשות; שילוב ייצור סולארי ואגירה בבתי מגורים; שילוב עמדות טעינה עם ייצור סולארי בבתי מגורים | 48,000 | 24,000 |
|  | הגהה עיצוב והנגשה לשלושת המסמכים |  | 28,680 | 14,340 |
| סה"כ תקציב לתחום |  |  | 588,165 | 294,083 |
| קידום אמצעי מדיניות לעידוד אנרגיה קהילתית | הכנת מסמך המלצות מפורט לקידום מדיניות. המסמך יהווה הרחבה למסמך הבסיס הראשוני מ-2023, ויהווה בסיס של מסמך עבודה למקבלי החלטות (כ-100 שעות) + עיצוב הגהה והנגשה | מסמך מעודכן ומפורט של חסמים והמלצות | 25,990 | 12,995 |
|  | הובלת שולחנות עגולים של בעלי עניין ומקבלי החלטות לקידום התחום, 4 מפגשים פרונטאליים של צוות רב-מגזרי לקידום מדיניות (80 שעות והוצאות מפגש) |  | 14,800 | 7,400 |
| סה"כ תקציב לתחום |  |  | 40,790 | 20,395 |
| תקורות, נסיעות, מנהלה | נסיעות עובדים (לפי תעריף נש"מ של 1.29 ש"ח לק"מ, 2170 ק"מ בחודש) |  | 33,592 | 16,796 |
|  | רו"ח, הנהח"ש, עלויות מימון |  | 61,200 | 30,600 |
| סה"כ תקציב לתחום |  |  | 94,792 | 47,396 |
| סה"כ תקציב למיזם המשותף |  |  | 1,199,748 | 599,874 |

השכר ליועצים חיצוניים יהיה בהתאם לתעריף נותני שירותים חיצוניים של החשכ"ל https://mof.gov.il/takam/pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2

שכר לעובדי הפורום יהיה כנגד עלות שעת עבודה מאושרת על ידי רואה חשבון.

התקשרויות עם צד שלישי הדרושות לצורך ביצוע המיזם המשותף יהיו בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992 ותקנותיו בשינויים המחויבים.