[image: image2.jpg]-53:35'53:2





	שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית 

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.2.6

	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן
	מספר טופס: ט.7.2.6.2


[image: image1.jpg]L3
9990 2WNN





	שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית 

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.2.2

	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן
	מספר טופס: ט. 7.2.2.8





	נושא
	אריה לוי – אריקור בע"מ 514671361 - החלפת צנרת מיזוג אויר בבניין המעבדות והמכון לביקורת ותקנים - רח' אליאב 9 ג. שאול, ירושלים (הרחבה עבור פירוק והתקנה של מערכת גילוי וכיבוי אש)


	משרד/יחידה
	יחידה מזמינה

	בריאות
	מינהל תכנון

	פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'
	תאריך

	ת 1-24
	26.3.24



	רשמה
	רוזאן ברהום


ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:
( מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(4)(ב)(2) – התקשרות המשך. 
רקע: 
1. ביום 21/12/2023, בחרה ועדת המכרזים בהצעת אריקור - אריה לוי, כמציע הזול ביותר (הצעה בסך 2,720,810 ₪ לא כולל מע"מ), במכרז סגור 13/23, לביצוע החלפת צנרת מיזוג אויר בבניין המעבדות וזאת לאחר שבמכרז פומבי לא הוגשה אף הצעה ונתקבל אישור ופ"ם (החלטה - 24-23) לצאת למכרז סגור.
2. המכרז הנ"ל לא כלל את הפירוק וההתקנה מחדש של מערכת גילוי וכיבוי האש והכריזה שבתקרות (בהתאם לפרוטוקול של סיור הקבלנים למכרז, הנ"ל באחריות אנשי האחזקה והנהלת המכון).
3. לאור העובדה כי יש צורך בפירוק והתקנה של מערכת גילוי וכיבוי האש המותקנת במבנה במקביל לעבודה של הקבלן אריקור להחלפת צנרת מיזוג האויר, וכן יש צורך באחריות קבלן ראשי בעבודה (העבודות שלובות זו בזו במקביל וצריכות להתבצע בשלבים וביעילות) מבוקשת הרחבת ההתקשרות עם הקבלן הנ"ל.
4. העבודה הנ"ל תבוצע בפועל על ידי הקבלן רז קול בע"מ, שהוא בין הספקים המורשים לשירות וטיפול בציוד מערכת גילוי אש של חברת טלפייר המותקנת במבנה המעבדות. בנוסף תבוצע עבודה לכיסוי והגנות על ידי פלטות עץ למכשור ולציוד במעבדות (בהתאם להצעת המחיר). 
5. לאור האמור, ומסיבות של יעילות ושמירה על אחריות ורציפות ביצוע, ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור המשרדית, לאשר את התקשרות ההמשך עם אריה לוי – אריקור בע"מ בהיקף התקשרות בסך 334,719.66 לא כולל מע"מ. כמו כן מציינת ועדת המכרזים כי המחיר מבוסס על ההצעה הזולה ביותר של רז קול בע"מ (בסך 150,000 ₪ לא כולל מע"מ) שנתקבלה ע"י המעבדות והמכון, לביצוע פירוק והתקנה ולרבות אחריות (העלות כוללת את כל עבודות הכיסוי והגנה על הציוד במעבדות, כאמור לעיל).
6. ועדת המכרזים מציינת כי היקף ההתקשרות בסך 334,719.66 ₪ לא כולל מע"מ מול הקבלן אריה לוי – אריקור בע"מ, כולל רווח בסך 12% בהתאם להוראות חוזה מדף 3210 - סעיף 49 (3)
 וכי היקף ההתקשרות הכולל (מקורי + התקשרות ההמשך הנוכחית) יעמוד על סך 3,055,529.66 ₪ לא כולל מע"מ. 
	נושא
	אריה לוי – אריקור בע"מ 514671361 - החלפת צנרת מיזוג אויר בבניין המעבדות והמכון לביקורת ותקנים - רח' אליאב 9 ג. שאול, ירושלים (הרחבה עבור פירוק והתקנה של מערכת גילוי וכיבוי אש)


	משרד/יחידה
	יחידה מזמינה

	בריאות
	מינהל תכנון

	פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'
	תאריך

	ת 1-24
	26.3.24



	רשמה
	רוזאן ברהום


החלטה: 
7. לאור האמור לעיל, ועדת הפטור המשרדית מאשרת את התקשרות ההמשך עם הקבלן אריה לוי – אריקור בע"מ עבור פירוק והתקנה של מערכת גילוי וכיבוי אש בתקרות בבניין המעבדות והמכון לביקורת ותקנים לרבות אחריות.
היקף התקשרות: 334,719.66  ₪ לא כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות: 26/3/2024 - 23/1/2025
תקנה תקציבית: 
24.02.05.51 
מ.ק 24.00.04.05

מס' פרסום בנעמ"ה:
	 
	מנכ"ל המשרד
	היועצת המשפטית 
	חשב המשרד

	שם
	מר משה בר סימן טוב
	עו"ד דנה נויפלד
	רו"ח חסן אסמעיל 

	חתימה
	
	
	


�לעדכן


�לחסן.


�לעדכן


�לא הייתה – לבקש מהיחידה.


�פעולות מרכזיות מיניסטריון.


�מכון לביקורת ותקנים.





	בתוקף מיום: 11.09.2012
	שם המאשר: אבי מישראל
תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
	עמוד 1 מתוך 2


	[image: image1.jpg]
	בתוקף מיום: 1.01.20100
	עמוד 2 מתוך 2

	
	http://takam.mof.gov.il



[image: image2.jpg]