חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות

אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה

מכרז פומבי מספר 918-2022

פתרון למערכת לניהול מידע דימות (RIS)

עבור אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה

חטיבת המרכזים הרפואיים

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה:

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

הקדמה

- אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה (להלן: "האגף") בחטיבת המרכזים הרפואיים (להלן: "המזמין" או "החטיבה"), פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת זכויות שימוש במערכת לניהול מידע דימות (RIS) במרכזים הרפואיים הממשלתיים, ושירותים נוספים בנושא זה.

- המערכת החדשה תחליף את המערכת הישנה לניהול מכוני דימות תוך שיפור מערכי האדמיניסטרציה במכונים, שיפור תהליכי העבודה והשירות למטופלים, ניהול יעיל של תהליכי זימון התורים, שיפור בטיחות המטופלים והצוות ובניית אופן ניהול אחיד למכוני הדימות במרכזים הרפואיים הממשלתיים.

- המכרז מפורסם כמכרז פומבי עם בחינה דו שלבית, בהתאם להוראות תקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993, תקנה 1א'.

- יובהר כי ההתקשרות תבוצע אל מול החטיבה, וכי השירותים הנדרשים לפי מכרז זה יוצעו על ידי החטיבה למרכזים הרפואיים הממשלתיים. למרכזים הרפואיים (כולם או חלקם) שמורה האופציה להתקשר עם ספק/ספקים נוספים לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז לפי שיקול דעתם הבלעדי.

- כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

תוכן העניינים -

0	מנהלה	3

1	יעדים (I)	20

2	יישום (I)	23

3	טכנולוגיה ותשתית (S)	24

4	מימוש (S)	27

5	עלות	Error! Bookmark not defined.

נספח א' – חוברת ההצעה	43

נספח ב' - הסכם התקשרות	62

נספח ב'1 – תדפיס ערבות דיגיטלית	76

נספח ב 3' – הצעת הספק	81

נספח ג' - אבטחת מידע והגנה בסייבר (S)	82

נספח ה' – זכות ברירה	89

נספח ו' – מפרט Demo ספקים	91

נספח ז' – לא רלוונטי	94

נספח ח' – דרישות פונקציונליות וממשקים (S)	95

נספח ט' – עמידה בסטנדרטים	108

# מנהלה

## כללי  -  לא רלוונטי

## הגדרות

אתר האינטרנט - אתר מנהל הרכש הממשלתי בכתובת:

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx.

ועדת המכרזים/הועדה/ועדת ענ"א – ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב.

הלקוח / המזמין  / החטיבה - משרד הבריאות, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים.

המכרז – בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה.

המציע – מגיש ההצעה למכרז.

ההצעה – ההצעות תוגשנה על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992, תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 והוראות התכ"ם הרלוונטיות.

ספק זוכה – מציע שהצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז זה והצעתו נבחרה ע"י החטיבה.

מוצר/פתרון – מערכת תוכנה בעלת מודל עסקי מסחרי (Commercial of the shelf) המוצעת על ידי המציע במסגרת מכרז זה.

מוצר פועל בייצור – מוצר בו נעשה שימוש שוטף על ידי משתמשים בארגון ומבוצע דיווח של נתוני אמת.

מרכזים רפואיים ממשלתיים - כל אחד מן המוסדות הרפואיים הממשלתיים המפורטים להלן:

המרכזים הרפואיים הכלליים:

- המרכז הרפואי זיו צפת

- המרכז הרפואי לגליל נהריה

- המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון חולון

- המרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש ברזילי אשקלון

- המרכז הרפואי צפון ע"ש ברוך פדה (פוריה)

- המרכז הרפואי בני ציון

- המרכז הרפואי הלל יפה

- המרכז הרפואי שמיר

המרכזים הרפואיים הגריאטריים:

- המרכז הרפואי הגריאטרי, בי"ח שמואל הרופא

- דורות- מרכז לשיקום רפואי וגריאטריה

- המרכז הרפואי שהם

- בית חולים גיראטרי שיקומי פלימן

** יודגש, רשימת המרכזים הרפואים לעיל הינה רשימה פוטנציאלית בלבד, ואין החטיבה מתחייבת כי כלל המרכזים הללו יעשו שימוש בפתרון המוצע.

מנהלה

נציג החטיבה

כל הפניות בגין מכרז זה ייעשו בכתב לכתובת הדוא"ל בלבד:HR-tenders.hativa@moh.gov.il  בהתאם לנוהל העברת שאלונים ובירורים, כמפורט בסעיף 0.3.5 להלן; המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול הצעה של מציע אשר פנה, הוא ו/או מי מטעמו, אל עובד ו/או נותן שירותים מטעם המזמין שלא בהתאם להוראת סעיף זה.

לוחות הזמנים של המכרז

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| מועד פרסום הודעה לעיתונות | 26/06/2023 |
| המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה | 07/08/2023 בשעה: 12:00 |
| מועד לסבב שאלות הבהרה נוסף | 23/1/2024 |
| המועד האחרון לקבלת הצעות בתיבת המכרזים הדיגיטלית | 10/04/2024 בשעה: 12:00 |
| תוקף ההצעות | 10/10/2024 |

במקרה של התנגשות בין התאריכים בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, יקבעו התאריכים שבטבלה.

#### המזמין שומר לעצמו הזכות לשנות מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

נוהל העברת שאלות ובירורים

#### פניות לשאלות ובירורים תוגשנה כמפורט בסעיף 0.3.5.

#### את שאלות ההבהרה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל כהגדרתה בסעיף 0.3.2 דלעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתן כהגדרתו בסעיף ‏0 לעיל. שאלות שיועברו באיחור, מכל סיבה שהיא, לאחר המועד שנקבע או שיופנו בעל פה או בטלפון לא יחייבו במענה על ידי המזמין, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

#### התשובות יפורסמו באתר האינטרנט ללא ציון פרטי המציע השואל.

#### מובהר בזאת כי בכל מקרה בו גילה מציע פגם או חסר במכרז או במסמכיו, חלה על המציע החובה להעביר למזמין הודעה בכתב בדבר הפגם שנפל, מיד עם גילויו, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין.

#### שאלות המציעים תוגשנה לאיש הקשר בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בקובץ EXCEL פתוח.

#### שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:

| - מס שאלה | - שם המציע | - מספר הפרק במסמכי המכרז/ הנספח | - שם הפרק | - מספר סידורי של הסעיף בפרק | - נושא הסעיף | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 0 | - הזמנה | - 0.6 | - תנאי הסף |  |
| - 2 |  | - 0 | - הסכם ההתקשרות | - 0.14 | - בדיקת ההצעות |  |

      - יובהר לגבי שאלות אשר לא יגיעו בפורמט האמור כי החטיבה רשאית שלא להתייחס אליהן.

      - אין לבצע הפנייה של שאלות אל שאלה אחרת בקובץ. יש להעתיק בשנית את תוכן השאלה.

      - החטיבה רשאית שלא להשיב על כל השאלות במידה ואינן רלוונטיות, וזאת בהתאם לשיקול דעתו. כמו כן, רשאית החטיבה להשמיט חלק מנוסח השאלה או לנסח את השאלה באופן שונה במענה, וזאת ככל שתחליט החטיבה כי נוסח השאלה עלול ליצור רושם מוטעה על המציעים האחרים.

      - נוסח התשובות של החטיבה הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

      - על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בתשובות החטיבה, וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו כאמור באתר האינטרנט.

      - למען הסר ספק, מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החטיבה ועדת המכרזים ו/או מי מטעמם למסמכי המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור. רק תשובות שפורסמו כמפורט לעיל מחייבות את ועדת המכרזים.

      - החטיבה רשאית, על-פי שיקול דעתו, לקיים מספר סבבים של שאלות הבהרה. במקרה זה יקבעו מועדים רלוונטיים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.

## הגשת ההצעה

כללי

#### הגשת ההצעה פירושה שהמציע מצהיר בזאת כי הוא עומד במלוא התנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות השירות/ים המבוקש/ים על ידי המזמין במסגרת מסמך זה, הסכים לכל תנאיו וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות נשוא המכרז, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

#### בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי החלות עליו. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

#### בהגשת הצעתו למכרז, מוותר המציע מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז וזכותו לבקש מבית משפט מתן צו ביניים, לרבות צווי מניעה בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה, כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים או מי מטעמה ו/או כנגד המציע אשר זכה במכרז ויהיה מנוע מנקיטה בהליך כאמור.

#### הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל עלולה להיפסל על הסף.

אופן הגשת ההצעה

#### ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

#### חוברת ההצעה מכילה טפסים שונים ודרישות שונות להמצאת מסמכים מאת המציע כשהם ממוינים בנספחים. על המציע למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, תוך מספור דפי ההצעה ונספחיה.

#### הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה להביא לירידת נקודות בציון האיכות

#### ההצעות תוגשנה בשפה העברית או האנגלית. נספחים, אישורים, תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז יוצגו בעברית או באנגלית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית.

#### את ההצעות יש להגיש כדלקמן:

- תיקייה א'1 ובה חוברת ההצעה ונספחיה בפורמט PDF. כל עמוד שיוגש יוחתם בחותמתו הרשמית של המציע.

- תיקייה א'2 ובה חוברת ההצעה ונספחיה בקבצי Word בפורמט Doc או Docx.

- תיקייה ב' ובה המענה של החלק הכלכלי: פרק העלות בפורמט EXCEL.

#### הגשת הצעות באופן מקוון

#### הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת הגשת ההצעות.

- קישור למערכת הגשת ההצעות לצורך הגשת הצעות במכרז באופן מקוון יפורסם בדף המכרז. מציע אשר מעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעה" בדף המכרז, אשר יעביר אותו למערכת הגשת ההצעות.

- הליך הגשת ההצעות במערכת הגשת ההצעות כולל 2 שלבים:

  - הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

  - הגשת ההצעה בתיבת המכרזים.

- פעולות במערכת ההזדהות:

- מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לבצע הרשמה ולאחר השלמת תהליך ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

- מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

- בכל תקלה בהליך ההרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות עצמו יש לפנות למוקד התמיכה של מערכת ההזדהות הממשלתית (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il , טלפון נוסף 08-6863100).

- פרטים נוספים אודות הליך ההרשמה מפורטים בדף המכרז באתר האינטרנט.

- לאחר השלמת ההזדהות, מגיש ההצעה יועבר באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

- פעולות במערכת הגשת ההצעות:

- במסגרת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת הגשת ההצעות, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות ולעלות את הקבצים הנדרשים, בהתאם להוראות המכרז.

- לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת הגשת ההצעות, יופיע במסך ההגשה מספר אסמכתא. ככל שלא התקבל מספר אסמכתא ההצעה לא הוגשה.

- לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

- באפשרות המציע לבצע הגשה אחת בלבד, לאחר השלמת הגשת הצעה לא תתאפשר הגשה נוספת או עדכון הצעה.

- במסגרת הגשת ההצעות במערכת הגשת ההצעות, ישנן מגבלות טכניות שונות, בין היתר גודל מקסימלי של קובץ (עד 10MB), גודל מקסימלי של סך כל ההצעה (עד 50MB), סוג הקבצים אותם ניתן לעלות למערכת (PDF/WORD/EXCEL/SIGNED), פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש (20 דקות ל-time out) ועוד. על מנת להכיר את שאר מגבלות המערכת באחריות מגיש ההצעה לקרוא, מבעוד מועד, את המדריך להגשת הצעות באמצעות תיבת מכרזים דיגיטלית. בנוסף לרשותו של מגיש ההצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש את ההצעה בהצלחה.

- לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות קישור זה. בפניה יש לציין את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

- זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות ממוקד התמיכה, לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד.

- מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות.

- מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר נשארו פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

- על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

- על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד.

- למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

#### זכות עיון בהצעה הזוכה במכרז:

- על המציע לציין מראש במסגרת הצעתו (בחוברת ההצעה – נספח א'), באופן ברור, בצורה מפורשת, מנומקת ונהירה, מה הם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר עיון בהם על ידי מציעים אחרים אשר הצעתם לא זכתה במכרז, מכח תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, עלול, לטעמו, להביא לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי.

- יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי וההחלטה הסופית בכל הנוגע לנושא חיסיון סעיפים אלה תהא של ועדת המכרזים ושלה בלבד.

- בהגשת הצעתו מסכים המציע כי אותם הפריטים אשר הוגדרו כסעיפים חסויים במסגרת הצעתו למכרז, לא יחשפו בפניו במידה והוא זה אשר בסופו של יום יבקש זכות עיון בהצעה הזוכה; כך או כך, ההצעה הכספית וסעיפים הנוגעים לעמידה בדרישות הסף אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.

- יודגש כי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע למכרז בשל סוד מסחרי או מקצועי, במידה ותבוצע באופן גורף ו/או באם אינה מנומקת כדבעי.

- יובהר כי לא תתבצע פניה נוספת מאת החטיבה ו/או ועדת המכרזים אל מציע אשר הצעתו זכתה במכרז לשם ציון הסעיפים החסויים בהצעתו.

- ועדת המכרזים תראה במציע אשר לא יצרף רשימת הפרטים במועד הגשת הצעתו, כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי והמציע יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים.

- על המציע לצרף להצעתו גרסה מצונזרת (תוך השחרת הסעיפים/החלקים/הנתונים החסויים), אותה המזמין יהיה רשאי להעביר לשאר המתמודדים, אשר יבקשו לממש את זכות העיון בהצעה הזוכה.

- אי-העברת גרסה מצונזרת ו/או העברת גרסה ללא נימוקים מפורטים ו/או העברת גרסה מצונזרת שלא בהתאם לאופן המתואר לעיל, משמעו ויתור על האפשרות שניתנה למציע למנוע משאר המתמודדים בהליך המכרזי עיון בסעיפים המהווים פגיעה בזכויותיו; במקרה זה הגרסה אשר תועבר למבקש זכות העיון תועבר תוך בחינת ועדת המכרזים את חסיון הסעיפים אשר צוינו, ככל שצוינו, במסגרת טופס הגשת ההצעה כחסויים.

## המפרט

להלן פירוט תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט):

#### חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

#### חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

#### חלק כלכלי המסומן פרק 5.

#### נספח א' – חוברת ההצעה, המסמך כולל את הנספחים הבאים:

##### נספח א'1 - תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976.

##### נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

##### נספח א'3 - התחייבות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות.

##### נספח א'4 - התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

##### נספח א'5 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדי המציע.

##### נספח א'6 – מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים המסומנים.

##### נספח א'7 – העתק תעודת התאגדות של המציע.

##### נספח א'8 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות למכרז.

##### נספח א'9 – מענה לדרישות פונקציונליות המופיעות בנספח ח'.

##### נספח א' 10 - התחייבות המציע לתמיכה בכל מערכות PACS הקיימות במכרזים הרפואיים הממשלתיים בישראל.

#### נספח ב' – הסכם התקשרות.

##### נספח ב' 1 – ערבות דיגיטאלית/ חברת ביטוח.

##### נספח ב' 2'- דרישות ביטוח.

##### נספח ב' 3- מענה הספק למכרז – יצורף להסכם עם חתימתו.

#### נספח ג' - אבטחת מידע.

#### נספח ד' - טופס "שאלות להבהרה על ידי מגיש ההצעה" -  לא רלוונטי למכרז זה.

#### נספח ה' – זכות ברירה.

#### נספח ו' – מפרט Demo ספקים.

#### נספח ז' – לא רלוונטי

#### נספח ח' – פירוט דרישות פונקציונאליות.

#### נספח ט' – עמידה בסטנדרטים.

#### קובץ הצעת מחיר (קובץ אקסל

## תנאי סף (M)

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

### תנאי סף מנהליים

#### המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל.

#### המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט להלן :

##### המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שהוא פטור מניהולם.

##### המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

##### המציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

#### למציע לא קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי השנתי האחרון.

#### נכון ליום הגשת ההצעות במכרז ובמשך שנה לפניה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.

#### אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

#### המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.

### תנאי סף – המציע

#### המציע הינו יצרן המערכת, או חברת בת (על פי ההגדרה בחוק החברות, תשנ"ט – 1999) של יצרן המערכת, ומורשית להתחייב בשמו.

### תנאי סף – מוצר

#### המוצר  המוצע (מערכת לניהול דימות) מתפקד באופן מוכח ופועל בייצור נכון ליום הגשת ההצעה, בלפחות ב-20 מרכזים רפואיים כלליים בארץ או בעולם ולפחות ב- 8 מהם מבוצעים לפחות 200 אלף  בדיקות דימות בשנה.

## סיווג רכיבי המפרט

### השיטה

### רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא ויש לבצע מענה מתאים על פי ההוראות שלהלן:

| I (Information) | רכיב לידיעה בלבד. יש לענות עליו רק במקרה שבו יש הערות או הסתייגויות. |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/No-go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (יובהר: החובה מתייחסת לתוכן הסעיף ולא לעצם הצורך במתן מענה; הצורך במתן מענה חל על כל סעיפי המפרט). תשובת המציע תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה, הכול בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. |

### דגשים

- סיווג רכיב אב תקף לכל רכיבי הבנים, אלא אם צוין אחרת ברכיב הבן. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - הוא הסיווג המחייב; רכיב שאין לידו סיווג – חל סיווג רכיב האב שלו.

- נוסף על ההנחיות המפורטות לעיל, יש לשים לב להנחיות ולדרישות שבגוף הסעיף.

## התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה

### אישורים והצהרות

#### הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (בנוסח המצורף כנספח א'3).

#### הגשת התחייבות לעמידה בסטנדרטים (בנוסח המצורף כנספח ט').

#### הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע (בנוסח המצורף כנספח א'4).

#### מציע שעונה להגדרת "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" הינה כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

#### פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, אותם המציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותו המזמין יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון. מציע אשר לא יצרף רשימת הנושאים במועד הגשת הצעתו יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין, הכל כפי שמפורט בסעיף 0.12.

#### הפקדת קוד מקור – סעיף זה לא רלוונטי עבור מכרז זה.

#### המציע יצרף במסגרת המענה לנספח א'6 גם את קורות החיים של העובד המוצע לתפקיד מנהל הפרויקט, אשר עושה על הדרישות המפורטות בסעיף 4.2.3.6 למסמכי המכרז.

#### על המציע להצהיר בטופס הגשת ההצעה (חוברת ההצעה – נספח א') כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (ככל והצעתו תזכה) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של נותני שירותים מטעמו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

#### כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה. ככל והליך בדיקת ההצעות יתמשך מכל סיבה שהיא, יהיה על המציע לחדש את כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

### תוקף ההצעה

הצעת המציעים תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה עד למועד אשר מופיע בטבלת לוח הזמנים בסעיף 0.3 לעיל. במידה ובתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש הארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת שתקבע על ידו, כאשר מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

### תקופת ההתקשרות

      - תוקף הסכם זה הינו לתקופה של עשר (10) שנים, אשר תחילתה במועד חתימת שני הצדדים על ההסכם, בכפוף לכך שהספק יעביר את כל הדרוש למימוש ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות").

## זכות ברירה –

      - החטיבה תהא רשאית להאריך תקופת ההתקשרות לחמש (5) תקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנתיים כל פעם. תקופת ההתקשרות הכוללת עם הספק לא תעלה על עשרים (20) שנים, כל זאת בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב.

      - בהתאם להוראת סעיף 0.8.3.2 לעיל, החטיבה תהיה רשאית לבצע עדכון עלויות מדי 5 שנים בתקופת ההתקשרות ותקופות האופציה, בכפוף למגבלות התקציב ובלבד שתוספת זו לא תעלה על 5% מן העלות הקיימת במועד העדכון.

      - החטיבה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב תכולת השירותים, בהתאם לתכולה המפורטת בנספח ה' למכרז, וזאת בהיקף כספי של עד פי 2 מהיקף ההתקשרות המקורי. עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו בין הצדדים, בהתאם לצרכי החטיבה ולמגבלות התקציב.

## התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

### ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) –

#### כתנאי לחתימת המשרד על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה, המציע המועמד לזכייה יעמיד לפקודת החטיבה, תוך ארבע עשרה (14) ימי עסקים מרגע קבלת הודעה, ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים, בהיקף שיחושב לפי 5% מהערכת החטיבה להיקף השירותים השנתי הצפוי לשנת ההתקשרות הראשונה (להלן: "ערבות ביצוע"). ערבות הביצוע תעודכן מדי שנה בהתאם להיקף ההתקשרות השנתי ולדרישות החטיבה.

#### ערבות הביצוע תהא ערבות דיגיטלית ותיערך בפורמט הקבוע בהוראת תכ"מ 14.4.1 ובתקן לניהול ערבויות דיגיטליות בנוסח המוצג בנספח ב3 לחלק ב' (הסכם ההתקשרות), ללא כל שינוי או חריגה בפרט כל שהוא.

#### ערבות הביצוע תופק על ידי גוף הנכלל ברשימת הגופים המוסמכים להנפיק ערבויות דיגיטליות, כפי שתפורסם מעת לעת באתר החשב הכללי במשרד האוצר.

#### על ערבות הביצוע יחולו הוראות סעיף 10 להסכם ההתקשרות, לרבות לעניין תוקף הערבות.

### הסכם התקשרות

#### על המציעים להגיש את הסכם ההתקשרות כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו, במסגרת המענה על הצעתם.

#### יודגש כי אין בהודעת המשרד למציע שהצעתו נבחרה כדי לממש את ההתקשרות נשוא המכרז. ההתקשרות תיכנס לתוקפה רק עם חתימת החוזה בידי המורשים מטעם הצדדים, והמצאת ערבות ופוליסת ביטוח תקנית ועמידת המציע בכל הדרישות המקדימות למימוש ההתקשרות.

#### מובהר בזאת שהמציע שהצעתו נבחרה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית שלו או של המזמין בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים אצל המזמין. הסכומים אשר יחייבו את המזמין יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד, בהתאם לאבני הדרך ותנאי התשלום, כפי שנקבעו במכרז.

#### למען הסר ספק – המזמין לא יכיר, ובהתאמה לא יפצה את המציע, על כל פעולה מסוג זה, ששיש בה כדי ליצור, לכאורה, מחויבות כספית או אחרת, כלפי המציע ו/או צד ג' כלשהו.

### התחייבויות נוספות

#### המציע מתחייב לשתף פעולה באפיון, תכנון ויישום עם כל גורם רלוונטי במסגרת הפרויקט על פי דרישות המזמין, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, המספקים שירותים למזמין במסגרת מכרז זה או במסגרת התקשרויות אחרות.

#### עבור מוצרי מדף, תינתן למזמין זכות שימוש. יודגש, כי במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להסדרת זכויות אלה עבור המזמין מבלי שיהיה צורך בהחתמת חטיבת המרכזים הרפואיים על חוזה או על מסמך נוסף, מעבר לחוזה שבינו לבין המציע.

#### על הספק הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי ולתחזוקתם כמקובל, לרבות שדרוג גרסאות ובפרט להתאמה מלאה של המערכת לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש המזמין.

#### על הספק הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם מנוסה ואחראי בעלי רמה מקצועית מעולה בהיקף שיידרש לשם עמידה בתוכניות העבודה כפי שיוגדרו על ידי המזמין מעת לעת.

#### על הספק הזוכה להתחייב למתן שירותי תמיכה ואחזקה מקומיות בישראל, בין אם על ידי צוות הספק הזוכה ובין אם על ידי קבלן משנה מקומי שהוכשר לכך, שיקבל טרם הפעלתו את אישור החטיבה, ובמועד הפעלת המערכת, יהיה בר יכולת לתמוך במוצר, לתחזקו בדרג אחזקה מקומי, להיות מעורב בשדרוגי המוצר על פי דרישות הסכם התחזוקה, ולהיות מעורב בפיתוחים נדרשים.

#### הספק הזוכה מתחייב כי המוצר יתמוך בכל מערכות ה PACS הקיימות במרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל הכל כמפורט בנספח א' 10 המצ"ב וכמפורט להלן :

- ככל וקיימת מגבלת תמיכה באחת מהמערכות שברשימה מספר 1 כמפורט בנספח א' 10, הוא מתחייב להשלים את תמיכתו בה וזאת תוך 6 חודשים ממועד התקנה ראשונה של המערכת.

- המציע מתחייב כי יתמוך במערכות הPACS הנוספות במכרזים הרפואיים הממשלתיים, בישראל המפורטות ברשימה מספר 2 להלן, בתוך עד 12 חודשים מההתקנה הראשונית של המערכת.

## זכויות החטיבה

#### המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או חלקים ממנה, ואין בעצם פרסום הבקשה משום התחייבות להתקשר על פיה; המזמין יפעל לשם בחירת ההצעה שתעניק לחטיבה את מירב היתרונות.

#### המזמין רשאי לקבוע אופן שקלול ציון האיכות תוך התחשבות, בין היתר, בנתונים כגון יכולת המציע, ניסיון, התקשרויות קודמות עם המציע, היכרות עם המציע במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו וכו'.

#### לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

#### אין באישור המזמין הצעה מטעם מציע, אשר ביצע שינוי במסמכי המכרז כהגדרתו בסעיף 0.10.3 דלעיל, כדי להוות ויתור כלשהו מצד המזמין על קיום דרישה מדרישות המכרז או עמידת המציע בתנאי מתנאי המכרז ו/או על זכות מזכויותיו. במקרה בו תאושר הצעה בה בוצעו שינויים כלשהם, הרי שאושרה היא מכח סעיף 0.10.3 ב' דלעיל.

#### במידה וההתקשרות עם המציע, שהצעתו זכתה, לא תצא אל הפועל ו/או תיפסל ותבוטל, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק – עקב נסיבות הנובעות מחריגה מלוחות זמנים ו/או אי-הגשת תכניות העבודה ומסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או אי עמידת המציע הזוכה בתנאי מתנאי המכרז והסכם ההתקשרות, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים, לראות בהצעה שלא נבחרה אך שזכתה לניקוד המשוקלל השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, כ"כשיר שני" ולהתקשר עמו בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, חלף המציע הזוכה. לספק עומדת האפשרות להסיר את הצעתו ולא להשאירה בתוקף.

#### במהלך בדיקת ההצעות, ובין היתר - כדי לוודא עמידת המציע בתנאי הסף, רשאי המזמין לפנות אל המציע לקבלת הבהרות והשלמות של כל מידע חסר להצעתו, לרבות אך לא רק – המלצות, מסמכים ואישורים חסרים וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המזמין.

#### החטיבה תהא רשאית לפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

#### כל שינוי במערכת במסגרת ההתקשרות, בהתאם לזכויות המזמין כמפורט במסמכי המכרז, לא תצריך שינוי בנוסח ההסכם, וחתימה מחודשת של הצדדים עליו.

#### המזמין יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, לפצל את המכרז בין מספר מציעים, או לקיים מו"מ עם חלק מן המציעים או כולם לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת אף לאחר שנבחרו זוכים במכרז ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיצוי כלשהו למי מבין המציעים. הודעה מתאימה תשלח למציעים.

#### המזמין רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט, לממשו באופן חלקי או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

#### יובהר ויודגש כי החטיבה מסתמכת על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה/ים, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית.

## הצעת המציע – לא רלוונטי

## בעלות על המפרט ועל ההצעה

מפרט זה הוא קניינה הרוחני של חטיבת המרכזים הרפואיים אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות במפרט זה כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

לחטיבה תהא האפשרות להשתמש בהצעת המציע ובמידע שבה לכל צורך הקשור במכרז זה עד להשלמת הפעילות במכרז והתקשרות עם המציע. החטיבה מתחייבת שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, למעט במקרים של עיון בהצעה הזוכה, זולת ליועצים המועסקים על ידה אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי-שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

המזמין מבהיר כי מבקר הפנים של החטיבה רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר, הנובעות באופן ישיר או עקיף ממכרז זה.

## שלמות ההצעה ואחריות כוללת

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד אשר יגיש הצעה אחת כוללת.

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם; האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו.

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי המערכת כ- Single point of contact בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין.

הספק הזוכה יוכל להתקשר עם קבלני משנה לביצוע העבודה בכפוף לעמידתו במלוא התנאים הבאים:

#### לספק הזוכה תהיה אחריות כוללת לפעילות ולתוצרי קבלני המשנה שישולבו בביצוע הפרויקט.

#### טרם התקשרות הספק הזוכה עם קבלני המשנה, הספק הזוכה ידווח את פרטיהם ואת השימוש הרצוי בשירותיהם של קבלני המשנה למזמין, למזמין שמורה זכות סירוב להתקשרות הספק הזוכה וקבלן המשנה, מכל סיבה שהיא.

#### המזמין יהיה רשאי לפנות ישירות אל קבלני המשנה לצורך קבלת שירות המסופק על ידם במסגרת המכרז.

#### קבלני המשנה יצהירו לפני הספק הזוכה כי הסכמי ההעסקה שלהם עומדים בדרישות המכרז וחוקי העבודה.

#### ההתקשרות בין הספק הזוכה לבין קבלן המשנה לא תהיה בגדר הסכם כובל, במישרין או בעקיפין, באופן שימנע מקבלן המשנה לספק בעתיד שירותים/טובין ישירות למזמין, ככל ויידרש לעשות כן, בתנאים זהים או מטיבים לתנאי ההתקשרות של קבלן המשנה עם הספק הזוכה. קבלן משנה אשר יתקשר עם ספק בקשר למכרז זה, יצהיר בפני הספק על התחייבותו לפעול לשם קיום ההתקשרות הישירה, בתנאים המפורטים לעיל, במידה ויידרש לעשות כן.

## בדיקת ההצעות והערכתן (I)

המזמין יקיים תהליך בחירה רב-שלבי, כפי שיפורט להלן:

שלב א' – עמידה בתנאי סף

שלב ב' – בדיקת איכות ההצעות והוכחת יכולת / Demo

שלב ג' – שקלול ציוני המחיר ובחירת ההצעה הזוכה

### שלב א' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון (להלן: "שלב א'") ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעות העומדות בתנאי הסף תעבורנה לשלב השני (להלן: "שלב ב'") ויתר ההצעות תיפסלנה. מציע שהצעתו תיפסל יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך לאחר בחירת הזוכה, על פי שיקול דעתו של המזמין; המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

### שלב ב' - בדיקת איכות ההצעות והוכחת יכולת ספקים / Demo – כמפורט בנספח ו'.

#### מציע שעמד בכל תנאי הסף, כאמור, יעבור לשלב זה. בשלב זה תתבצע בדיקת איכות ההצעות והDemo כאשר איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן. הציון בשלב בדיקת איכות ההצעות והDemo יתחלק לפי הטבלה להלן:

| רכיב לשקלול | משקל |
| --- | --- |
| בדיקת איכות ההצעות (דרישות פונקציונאליות, טכנולוגיות ומימוש) | 80 |
| הערכת ההדגמה – Demo | 20 |
| סה"כ | 100 |

#### בדיקת האיכות של ההצעות כוללת 4 חלקים – דרישות פונקציונאליות, דרישות טכנולוגיות, דרישות מימוש וDemo.

#### ציון הסף המינימלי המשוקלל של רכיב האיכות הינו 80. הצעה שציון האיכות שלה יהא מתחת לסף זה תיפסל.

#### חרף האמור בסעיף 0.14.2.2 לעיל, במקרה בו פחות מ-3 הצעות עברו את ציון הסף המינימלי המשוקלל לאיכות רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ-80 אך לא נמוך מ-70.

#### תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל במסגרת הקריטריונים שיפורטו להלן.

#### פירוט הדרישות לעניין ציוני האיכות:
בהערכת תועלת ואיכות ההצעה למוצר המוצע נקבעו המשקלות המפורטות בטבלאות הבאות:

להלן ציוני מינימום בדרישות האיכות:

- דרישות פונקציונליות – 60%. ציון מינימאלי נדרש – 70 מתוך 100.

- דרישות טכנולוגיות - 15%. ציון מינימאלי נדרש – 75 מתוך 100.

- מימוש– 20%.  ציון מינימאלי נדרש – 75 מתוך 100.

- התרשמות כללית – 5%.

הצעה שלא תעמוד בדרישת ציון מינימאלי באחת הקטגוריות שבסעיף זה – תיפסל.

לחטיבה שמורה הזכות, במקרה שבו יעברו פחות מ-3 מציעים את ציון המינימום בכל אחת מהקטגוריות וגם בתת הקטגוריות, להפחית עד ל-10 נקודות מציון המינימום, בכל הקטגוריות שתבחר, על מנת לאפשר למציעים נוספים לעמוד בשלב זה.

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונליות (הסברים לדרישות בנספח ח') :

נדרש ציון מינימאלי של 60 בכל סעיף מסעיפים 1 – 10 המפורטים בטבלה. הצעה שלא תעמוד בתנאי זה – תיפסל.

| # | רכיב לשקלול (בהתאמה לטבלה בנספח ח') | משקל (ב-%) | ציון מינימאלי נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
|  | קישוריות לתיק הרפואי | 10 | 60 |
|  | ניהול הזמנות ו (בהתאמה לטבלה בנספח ח')זימונים | 10 | 60 |
|  | מנגנונים נוספים | 10 | 60 |
|  | ניהול הקבלה למכון | 10 | 60 |
|  | ניהול עבודת טכנאי הרנטגן | 10 | 60 |
|  | ניהול עבודת הרדיולוג | 10 | 60 |
|  | ממשקים ומערכות משיקות | 10 | 60 |
|  | ממשק משתמש ותמיכה בעברית | 10 | 60 |
|  | תמיכה במכוני דימות נוספים | 10 | 60 |
|  | תמיכה בסטנדרטים | 10 | 60 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 | 70 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות (הדרישות הטכנולוגיות מפורטות בפרק 3 ובנספח ג'):

נדרש ציון מינימאלי של 60 בכל סעיף מסעיפים 1 – 2 המפורטים בטבלה. הצעה שלא תעמוד בתנאי זה – תיפסל.

| # | רכיב לשקלול | משקל (ב-%) | ציון מינימאלי נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
|  | סביבת פיתוח טכנולוגית מתקדמת ומידת התאמה לטכנולוגיות הנפוצות בחטיבה ובמרכזים הרפואיים. | 40 | 60 |
|  | ארכיטקטורת פתרון - ארכיטקטורת הפתרון המוצעת לוקחת בחשבון את כל הדרישות ובכלל זה: סביבות עבודה במרכזים הרפואיים ובחטיבה, אבטחת מידע, ממשקים בין רכיבים, ארכיטקטורת WEB בקשר בין תחנות העבודה לשרת, וכיו"ב. | 60 | 60 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 | 75 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש (דרישות המימוש מפורטות בפרק 4)

נדרש ציון מינימאלי של 60 בכל סעיף מסעיפים 1 – 6 המפורטים בטבלה. הצעה שלא תעמוד בתנאי זה – תיפסל.

| # | רכיב לשקלול | משקל (ב-%) | ציון מינימאלי נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
|  | המציע - ותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות (מרכזים רפואיים בלבד) – יש לפרט בסעיף 10.4 בחוברת ההצעה | 20 | 60 |
|  | המוצר - תפוצת המוצר, יינתן ניקוד גבוה יותר לתפוצת המוצר בארץ – יש לפרט בחוברת ההצעה. | 20 | 60 |
|  | הצוות המקצועי - איכות וניסיון של מנהל הפרויקט המוצע מטעם הספק | 10 | 60 |
|  | תכנית מימוש - תכנית המימוש המוצעת על ידי הספק לחטיבה | 10 | 60 |
|  | תחזוקה - מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 25 | 60 |
|  | אבטחת איכות ובדיקות קבלה | 15 | 60 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 | 75 |

#### דגשים - איכות:

##### המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לפנות כלל לממליצים מטעם המציעים; במקרה זה, יקבלו כלל המציעים את הציון המקסימלי עבור רכיב ההמלצה.

#### ציוני איכות - Demo ספקים

##### רק מציעים שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף, יוזמנו להוכחת יכולת של הפתרון המוצע על ידם, קרי להדגמת Demo.

##### מטרות הDemo:

    - לתת הזדמנות לצוות בדיקת המכרז להתרשם מהספקים ומהמערכת המוצעת.

    - לתת הזדמנות לצוות בדיקת המכרז להתרשם מבשלות המערכת המוצעת ולבחון את הפערים בינה לבין הפתרון אותו החטיבה מבקשת להטמיע.

    - לתת הזדמנות לצוות בדיקת המכרז להתרשם מגמישות המערכת, ומהיכולת להתאימה בקלות ובפשטות לתרחישים שונים.

    - לקבל הבהרות בנוגע לנושאים המופיעים במענה המציע למכרז; יובהר כי יש בקבלת מענה ו/או העדר מענה מאת המציע כדי להשפיע על ציוני המציע בסעיפים שונים בהצעתו.

##### הוכחת היכולת מתוכננת להתקיים לאחר הגשת ההצעות, כמפורט בטבלת המועדים בסעיף 0.3.3 דלעיל.

##### בהערכת תועלת (איכות) ה- DEMO במפרט זה, נקבעו המשקלות המפורטים בטבלאות להלן. במהלך ה-Demo המציע יתבקש להציג את הדרישות הבאות (המוצגות ברכיבים לשקלול) כמפורט להלן:

| רכיב לשקלול | משקל מקסימאלי |
| --- | --- |
| תהליך טיפול בתהליכים אדמיניסטרטיביים | 20 |
| ביצוע הבדיקה והפיענוח ע"י הרנטגנאי / רדיולוג | 50 |
| כלי ניהול ובקרה | 30 |
| סה"כ | 100 |

כפי שמפורט בנספח ו' – מפרטי דרישות לDemo.

לתשומת ליבכם: החטיבה שומרת לעצמה את הזכות למסור הנחיות נוספות במועד הסמוך לקיום ה-Demo.

### ג' – בדיקת המחיר, שקלול ובחירת ההצעה הזוכה

#### הצעות אשר עברו בשלב הקודם את סף האיכות כפי שנקבע יעברו לשלב בדיקת המחיר. יש להגיש הצעת מחיר בהתאם לדרישות המפורטות בפרק 5 – עלות להלן, וכן בהתאם לקובץ הצעת המחיר המצורף למסמכי המכרז.

#### עלות ההצעה תיקבע בהתאם לסכום כלל מרכיבי העלות ובהתאם למכפילי הכמות, המופיעים בהצעת המחיר, בכל רכיב.                                      
העלות להשוואה תכלול, בין השאר, עלויות רישוי (כולל אחזקה) ופעילות מרכז התמיכה כמפורט בסעיף 4.7.4 להלן, כנדרש למשך 7 שנים.
מרכיבי ציון המחיר יחושבו לפתרון בהתאם למכפילים המפורטים בפרק 5, כאשר סיכום הציון יחושב באופן הבא:

ההצעה הזולה ביותר תקבל את ציון העלות הגבוה (100) עפ"י המשקל היחסי; כל הצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך יותר, על פי הפער מההצעה הזוכה, על פי הנוסחה הבאה: 

{ סך העלות של ההצעה הזולה

מחולק

בסך העלות של ההצעה הנוכחית

כפול

100 }

#### בסופו של שלב זה תתבצע בדיקה ושקלול של ההצעות, כאשר הציון הסופי יורכב ממחיר ההצעה אל מול האיכות ביחס הבא:

#### יחס איכות מחיר לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של ההצעות הינו: מחיר: 30%, איכות: 70%.

מחירים

### מחירים
כמפורט בפרק 5 – פרק העלות.

### סוג מטבע והתשלום

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.

### תנאי הצמדה

כמפורט בפרק 5 – פרק העלות.

## בטחון ואבטחת מידע (S)

### רשת החטיבה והמערכות המותקנות בה הן בעלות רגישות גבוהה הן מהבחינה התפעולית והן מבחינת המידע האגור בהן, ועל כן קיום האמור בתת-פרק זה הוא תנאי מחייב לביצוע העבודה; אי לכך יש לשמור על רמת אבטחת מידע גבוהה בעבודה עם חומרי העבודה, המסמכים, השרטוטים, חומרי הגלם, דוחות הביניים, הסיכומים, התכתובת הפנימית וכו'.

### על המציע לוודא עמידה בנספח ג' – נספח אבטחת מידע.

### המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות חטיבת המרכזים הרפואיים ו/או גופים הקשורים לחטיבת המרכזים הרפואיים (להלן: "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על ידו בסודיות מלאה ומוחלטת.

### המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

### המציע ימציא למזמין, לפי בקשתו, פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.

### המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובנוהלי אבטחת המידע שיקבע המזמין והמפורטים במכרז זה.

### עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור החטיבה במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של החטיבה. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח ב'3. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

### התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט ו/או מי מטעמו.

## סמכות השיפוט

מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים.

# יעדים (I)

## כללי - הבהקים

מערכת לניהול מידע דימות הינה אבן בניין חשובה בניהול תקין ויעיל של מערכות המרכזים הרפואיים. המערכת נועדה להבטיח התנהלות יעילה ומקצועית של מערכי הדימות, לשפר ככל הניתן את השירות למטופל ולצוות המקצועי, לתרום לבטיחות המטופל והצוות ולשיפור איכות הרפואה.

החטיבה מבקשת להקים פתרון, שיפעל בצורה אחידה ואינטגרטיבית בכל המרכזים הרפואיים הממשלתיים, יאפשר לאגם משאבים, לחסוך בעלויות הפיתוח, ההתאמות וההטמעה.

## משתמשי המערכת

המשתמשים שיעשו שימוש במערכת ו/או במידע שינוהל בה:

- רדיולוגים

- רנטגנאים

- צוותי מנהלה של יחידות הדימות

- רופאים ורופאות

- אחים ואחיות

- צוותים פרא-רפואיים

- בעלי תפקידים מורשים

- אנשי יחידת המחשוב במרכזים הרפואיים

- גורמי הנהלה במרכזים הרפואיים

- מטה חטיבת המרכזים הרפואיים – גורמים בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים ומקבלי החלטות ברמות שונות שתפקידם לבקר את פעילות המרכזים הרפואיים

## מטרות

### מטרות מרכזיות

- תמיכה בתהליכי עבודה אחידים בכל יחידות הדימות במרכזים הרפואיים הממשלתיים.

- שמירה על רצף טיפולי של המידע והטיפול בין מחלקות האשפוז או היחידות האמבולטוריות לבין יחידות הדימות.

- אינטגרציה של מערכת ניהול מידע הדימות עם מערכות התיקים הרפואיים, מערכת ניהול החולים ומערכות נוספות הפועלות במרכז הרפואי, כולל העברת מידע שוטף דו כיווני בינה לבין המערכות הנוספות.

- התממשקות לציוד דימות, כולל העברת הנחיות ביצוע בדיקות וקבלת מידע רלוונטי.

- תיעוד בדיקות המבוצעות בבית החולים כולל תיעוד תכולת תוצאות הבדיקה, תיעוד הניתוח והפענוח ושילוב המידע בתיק הרפואי.

- גישה לנתונים לצורך שליפתם והצגתם בחתכים שונים לשימוש הדרגים הניהוליים והקליניים במרכז הרפואי.

## בעיות עיקריות במצב הקיים

- מערכת קיימת ותיקה שאינה עונה על הצרכים הנוכחיים.

## ישימות ועלות  תועלת

בכוונת החטיבה לבחור מוצר ייעודי, התומך בניהול מידע דימות במרכזים רפואיים בישראל, כולל תמיכה בביצוע התאמות לצרכים הייעודים המוגדרים במכרז, ועל ידי כך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה.

## אופק הזמן (S)

- כשלב ראשון – ולא יאוחר מ-3 חודשים ממועד חתימה על הסכם עם הספק הזוכה, ייחל שלב התקנת התשתית של המערכת לניהול מידע דימות ממוחשבת באתר המרכזי - החטיבה, אשר תתבסס על גרסה מותאמת (מקוסטמת) של המוצר, אשר בה ייעשו שינויים הכרחיים בלבד, כפי שייקבעו על ידי החטיבה. התקנה זו לא תארך במשך יותר מ-4 חודשים.

- המערכת תותקן במרכזים הרפואיים באופן מדורג, כאשר בכל מרכז רפואי יבוצע התאמות והגדרות, לפי הנדרש. במקביל – יבוצעו שינויים ושיפורים בגרסה כמו גם יישום ופריסה ביחידות נוספות.

- החטיבה מתכננת להשלים את הפריסה בכל המרכזים הרפואיים במהלך 2-3 שנים.

- בעתיד – ייתכן שהפתרון יועמד גם לשימוש מרכזים רפואיים נוספים, בהם יידרש.

- תקופת ההתקשרות הראשונה הינה להקמת הפרויקט, רישויו לשימוש ותחזוקתו למשך 10 שנים, עם זכות ברירה של החטיבה ל- 5תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, עד לכדי סך כולל של 20 שנים, הכל בהתאם למצוין בהסכם ההתקשרות.

# יישום (I)

## כללי

## תיאור כללי של המצב הקיים

PACS/ PACS CARD - קשר דו כיווני בין מערכת ניהול הדימות ותוכנת ה- PACS. יכולת צפייה בצילומי דימות, יכולת קבלת פענוח ממערכת הקרדיאלית לתיק המטופל כולל נתונים של מדידות המתקיימות במערכת הקרדיאלית.

## תיחום המערכת

### סוגי משתמשים במערכת

במערכתיעשו שימוש משתמשים מהסוגים הבאים:

- משתמשי קצה

משתמשים במרכזים הרפואיים – רנטגנאים, רדיולוגים, רופאים, אחיות, אנשי מקצועות הבריאות, הנהלה רפואית, מזכירות רפואיות וכו'. מדובר על למעלה מכ-20,000 משתמשים.

- מנהלני על של המערכת (Administrators)

עובדי מערכות מידע של חטיבת המרכזים הרפואיים או מי מטעמם, שיהיו אחראים לניהול הכולל של המערכת, בעלי הרשאת גישה לכל אחד מהמרכזים הרפואיים. נציגי בית החולים שיהיו אחראים לניהול הכולל של המערכת, בתמיכה של נציגי החטיבה.

- עובדי החטיבה מהיחידות העסקיות.

- מנהלנים משניים של המערכת (Sub-Administrators):

אחראים ביחידות הקצה (במרכזים הרפואיים) לניהול המערכת ולביצוע הגדרות, לדוגמא: הגדרת משתמשים פנימיים בבית החולים, ביצוע הגדרות מקומיות.

- מיישמים

אחראים על ביצוע התאמות ושינויים במערכת, לפי הרשאותיהם – בחטיבת המרכזים הרפואיים או במרכזים הרפואיים.

### מערכות משיקות (M)

נדרשת התחייבות הספק לפיתוח הממשקים לתיקים הרפואיים הממוחשבים הפועלים בחטיבה בצד המוצר המוצע, כולל קליטת פרטים רלוונטיים מתיק המטופל והחזרת המידע לתיק הרפואי. 
נדרש לכלול בהצעת המחיר קישור לתיק הרפואי קמליון. הספק יציע מחיר לממשקים לכל תיק רפואי נוסף (פרומתיאוס, נמ״ר, מטהוויז'ן) והוא יהיה תקף אם וכאשר החטיבה תחליט לממש חיבור תיקים אלו במהלך תקופת ההסכם.

כמו כן נדרשת התממשקות למערכות הבאות:

- ATD , כולל זימון תורים.

- מערכות ה PACS לסוגיהן השונים הפועלות במרכזים הרפואיים הממשלתיים (כפי שמפורטות בנספח א'10 – רשימה מספר 1). להבהרה - הדרישה לתמיכה במערכות הPACS הנוספות (רשימה מספר 2 בנספח א'10) תוכל להיות ממומשת עד תום שנה מתחילת התקנה ראשונה של המערכת.

- מערכות לניהול מסמכים.

- מערכות לניהול תורים QFLOW.

- מערכות BROKER .

## תת מערכות ופונקציות ראשיות נדרשות (S)

### דגשים כלליים

    - ניהול הזמנות וזימונים

    - ניהול הקבלה למכון

    - ניהול עבודת טכנאי הרנטגן

    - ניהול עבודת הרדיולוג

    - תמיכה במכוני דימות ייעודיים

    - קישוריות לתיק הרפואי ולמערכות נוספות כנדרש

### אופן המענה לדרישות הפונקציונליות, ממשקים ואבטחת מידע

בנספחים ג' ו-ח' מוצגות הדרישות הייעודיות מהמערכים המתמחים והמוצרים המשלימים הנדרשים בתחומים השונים במכרז זה.

בכל שלבי הטיפול יבוצעו הדיווחים הנדרשים לחטיבת המרכזים הרפואיים ו/או לקופות החולים.

על המציע לפרט עבור כל דרישה את הפתרון המוצע על ידו. אם לפתרון המוצע קיימת פונקציונאליות נוספת נדרש המציע להוסיף תיאור מפורט של הרכיב.

בשלב הכנת תוכנית העבודה ייקבעו הרכיבים שיפותחו ומועד הפיתוח של כל רכיב, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מוזמן לתאר בנספחים אותם יצרף לחוברת ההצעה יכולות נוספות שיש למוצר היום או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרן הטכנולוגיה של המוצר ושלדעתו יכולים לסייע לחטיבה גם בדרישות עתידיות.

## תהליכים (S)

הפתרון המוצע צריך לתמוך בתהליכי העבודה של יחידות הדימות השונות במרכזים הרפואיים, ביניהן- יחידות בעלות מאפיינים מיוחדים.

בחוברת ההצעה במענה לנספח ח' – פירוט דרישות פונקציונאליות, מוצגים תהליכים מרכזיים, אותם נידרש יהיה ליישם בכל יחידה או מערך.

יש להתייחס לאופן יישום התהליכים במסגרת הפתרון המוצע.

## ממשק משתמש (S)

ר' דרישות מפורטות בנספח ח'.

## אבטחת מידע (S)

ר' דרישות מפורטות בנספח ג'.

# טכנולוגיה ותשתית (S)

## כללי - הבהקים (I)

הטכנולוגיה עליה יתבססו מרכיבי הפתרון תהא עם אורך חיים לתקופת ההתקשרות, כולל אופציות ההארכה.

המוצרים המוצעים יתבססו על רכיבים שפותחו בסביבה טכנולוגית שנתמכת על ידי היצרן, ולא ניתנה הודעה על כוונה להפסיק את התמיכה בהם.

מרכיבי הפתרון יכילו סביבות QA ו – production  הן בחווה המרכזית של החטיבה והן במרכזים הרפואיים.

על המציע לתאר בחוברת ההצעה את ארכיטקטורת הפתרון אותה הוא מציע לאמץ, כדי לעמוד בדרישות החטיבה, ובכלל זה תמיכה בביצועים, שרידות, המוצגים בפרק זה, כמו גם דרישות פונקציונליות, וממשקים, המפורטים בנספח ח', ונושאי אבטחת המידע המפורטים בנספח ג'.

## חומרה ותוכנה בסיסית

מרכיבי תשתית אותם יש לקחת בחשבון בגיבוש ארכיטקטורת הפתרון:

הספק יגדיר בפרק זה מפרט מלא של חומרת השרתים הדרושים למימוש ההצעה בארכיטקטורת On Premis, בחטיבה נהוג להשתמש בשרתי WINDOWS.
יובהר, כי בכוונת החטיבה לממש את הפתרון בארכיטקטורה של אירוח בענן (נימבוס). המפרט שיוגדר על ידי המציע ישמש את החטיבה להגדרת מפרטי התשתיות הנדרשים בענן.

רכיבי תשתית נדרשים על מנת ליישם את מרכיבי הפתרון המוצע במרכזים הרפואיים – לפי:

- ארכיטקטורת ההצעה תהיה ארכיטקטורה מרכזית, מבוססת אירוח בנימבוס.

- עוצמת המחשוב הנדרשת בהצעת הספק – הספק יגדיר בהצעתו מפרט מערכת ON PREM שתאפשר להפעיל 8 מרכזים רפואיים כלליים ו-4 מרכזים רפואיים גריאטרים בתוספת רכיבים הנדרשים על מנת להבטיח שרידות, זמינות וביצועים כנדרש. 
המפרט האמור יכלול סביבת ייצור וסביבת בדיקות.

- מפרט נדרש לתחנות עבודה מבוססות WINDOWS.

- סביבת הבדיקות תשמש גם לביצוע הדרכות במסגרת תהליך ההטמעה. החטיבה תוכל להוסיף, על חשבונה, סביבת הדרכה נפרדת, והספק יהיה חייב בהתקנת הפתרון גם על בסביבה זו, אם יידרש.

- הספק יפרט את אופן פעולת תחנות העבודה אל מול שרתי המערכת: ארכיטקטורת WEB?  Client / Server?

## בסיס נתונים

המוצרים יפעלו על בסיסי הנתונים הסטנדרטיים בהם נעשה שימוש במרכזים הרפואיים בארץ.

(SQL Server, Oracle). הספק יתחייב לספק למשרד ללא תשלום רפליקציה של בסיס הנתונים ומידע על מבנה בסיס הנתונים, באופן שיאפשר למשרד לשלוף מידע מהרפליקציה על פי צרכיו, ולא ימנע מן המשרד לעשות כן.

הספק נדרש לפרט מוצרי בסיס הנתונים ותצורתם, אך לא נדרש לספק להם הצעת מחיר.

## רכיבים נוספים שיידרשו לצורך הקמת המערכתהמוצעת:

הספק נדרש לפרט בהצעת המחיר גם מחירי רכיבי תוכנה וחומרה נוספים הנדרשים להקמת המערכת, אשר אינם כלולים במחיר המערכת. רכיבים אלה לא יכללו את המפורט בסעיפים 3.2 ו- 3.3 לעיל, וכן לא יכללו מחירי מערכות ההפעלה ותוכנות תשתית סטנדרטיות לשרתים ולתחנות העבודה. 
הכוונה היא שעל הספק לפרט במענה לסעיף זה את המוצרים הנוספים הדרושים להפעלת הפתרון, אם יש כאלה, ולפרט את מחיריהם (רכישה, רישוי ואחזקה) בהצעת המחיר.
מובהר כי במידה ובמסגרת הפתרון המוצע נדרשים מוצרי צד ג', שמורה לחטיבה, ע"פ החלטתה, הזכות לרכוש מוצרים אלו ישירות ולא דרך המציע.

ככל והרכישה תתבצע באמצעות המציע, יהא על המציע לרשום רישיונות המוצרים על שם החטיבה, ככל שקיים רישום כזה.

## זמני תגובה (M)

הביצועים לא יעלו על :

- 0.2 שניות להפעלת טרנזקציה

- 0.5 שניות לעדכון טרנזקציה

- 2 שניות להפקת דו"ח פשוט

הזמנים המצוינים לעיל הינם תוך התחשבות במצב של עומס בו, ברגע נתון, עשויים להשתמש במערכת, בו זמנית, עשרות משתמשים.

הבהרה: אי-עמידה בזמני התגובה הנובעת מנסיבות התלויות אך ורק במזמין, לא יישא הספק באחריות בקשר לכך. יחד עם זאת, על הספק תחול חובה להשקיע את מרב המאמצים לפתור את הבעיה ללא תלות במקור התקלה.

## זמינות ושרידות

הפתרונות המוצעים נדרשים לפעול בזמינות גבוהה של % 99.5 במטרה לתמוך בפעילות המרכזים הרפואיים 365X7X24 ולמנוע פגיעה בחיי אדם; זו גם הסיבה שבגינה נדרש לשלב בפתרון אמצעים להבטחת הזמינות, כמפורט בפרק 4.

# מימוש (S)

## כללי – הבהקים (I)

להלן השירותים המרכזיים הנדרשים במכרז:

הקמה

- בניית ארכיטקטורה - ייעוץ לבניית ארכיטקטורה טכנולוגית כוללת של מרכיבי הפתרון עם צוות החטיבה.

- ביצוע הקמת המערכת כולל כלל הסביבות המפורטות בהמשך, כולל אינטגרציה מלאה והקמת ממשקים למכשירי הדימות.

- ביצוע אפיון שיבוצע במתכונת של "ניתוח פערים" - בין דרישות החטיבה לבין יכולות המוצרים.

- ביצוע הקמת המערכת, התקנת מערכת ה-TEST ויישומה כולל קיסטומים והתאמות.

- אספקת גישה לנתונים היסטוריים של המערכת הקיימת בחטיבה, אם בדרך של הסבתם למערכת המוצעת ואם בדרך של אספקת מנגנון לגישה נוחה לצפייה בהם בזמן תהליך עבודת הרדיולוג – בהתאם להחלטת החטיבה ועל פי איפיון שיסופק על ידי החטיבה.

- אספקת המרכיבים מנספח ח׳ אותם כולל המציע בהצעתו.

- פיתוח ממשקי המערכת למערכות המידע הקיימות כמפורט בנספח ח'.

- ליווי וייעוץ הקמה והתקנת סביבה / סביבות, ככל שנדרש.

- הדרכת צוות הפרויקט בחטיבת המרכזים הרפואיים, כולל אפשרות לבניית מערך הכשרה והדרכה לצוות מיישמים ולצוות מדריכים/מטמיעים בחטיבת המרכזים הרפואיים – הכל על פי המפורט בפרק 4 (סעיף 4.5). ההדרכות לכל מרכז רפואי תבוצענה בפועל לפני עליית המרכז הרפואי לאוויר, על פי דרישת החטיבה.

- ביצוע מבדקי המסירה, וליווי מבדקי הקבלה של החטיבה כולל תסריטי בדיקות.

- אספקת תיעוד למרכיבי הפתרון.

- אספקת תוכנית היפרדות כמפורט בסעיף 4.11 להלן.

אחזקה

- שירותי תמיכה ותחזוקה, כולל מענה לתקלות, באמצעות כ"א מיומן ביישום ובפיתוח.

- אספקת גרסאות של המוצר.

- שירותי תמיכה ותחזוקה קו שני למרכזים הרפואיים באמצעות מוקד תמיכה, שיהיה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה.

שוטף – (בתשלום נפרד – איננו חלק מעלויות ההקמה והאחזקה)

- פיתוחים, שינויים ושיפורים, משימות בהתאם לדרישות החטיבה.

## גורמים מעורבים (I)

### גורמים מטעם החטיבה

- חטיבת המרכזים הרפואיים תקים מבנה ארגוני מותאם לפרויקט, אשר ישלב בין גורמים עסקיים (חטיבת המרכזים הרפואיים ונציגים מהמרכזים הרפואיים) לבין מומחי מערכות מידע בתחומים שונים, שיפעלו מטעם אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה בנושאי  יישום, ממשקים, הסבות, תשתיות, התקנות, הדרכה והטמעה.

- החטיבה תעמיד מטעמה מנהל פרויקט, שיהיה אחראי לניהול הפעילות, כולל: קשר בין החטיבה לבין הספק, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה במהלך הפרויקט.

- החטיבה תקים וועדות מקצועיות, אשר יכלללו מומחי תוכן ויהיו אחראים לעיצוב ולהתאמת המוצר לדרישות החטיבה.

- כל בית חולים בו תופעל המערכת יעמיד גורם אחראי, שיהווה איש קשר מול החטיבה ומול הספק.

### המציע וקבלני משנה (S)

פרטי המציע וקבלני המשנה יפורטו בחוברת ההצעה.

### צוות מקצועי מטעם המציע (S)

#### כדי לעמוד בתוכנית העבודה הספק הזוכה יעמיד צוות מקצועי לביצוע מחויבותו לתכנון המערכת, הקמתה ומימושה. על פי הצורך, יתכן והספק יידרש להגדיל את הצוות, על מנת לתמוך בהתקנת המערכת במספר מרכזים רפואיים במקביל. ככל והעבודה במקביל לצורך התקנת המערכת במספר מרכזים רפואיים לא תוכננה במסגרת תכנית העבודה, תינתן התראה מוקדמת של 120 ימים מראש.

#### הצוות יתמוך בפעילות צוות הפרויקט שיוקם על ידי החטיבה ויפעל בשיתוף ובמשולב עמו ו/או מי מטעמו.

#### גודל הצוות ייקבע בתיאום בין החטיבה לבין הספק, על מנת להבטיח עמידת הספק במחוייבותו. היקף הפעילות, מס' העובדים ותחומי ההתמחות יוכל לגדול או לקטון, ע"פ הצורך.

#### הצוות יכלול את בעלי התפקידים הבאים בהיקפי משרות כנדרש:

- מנהל הפרויקט

- מיישם בכיר / מנתח מערכות בכיר

- מיישמים / מנתחי מערכות

- מפתחים

- בודקים

- יועץ תשתיות וסייבר

- DBA

- אנשי אינטגרציה וממשקים

#### הצוות יפעל על פי תוכנית עבודה, שתוכן בתיאום עם מנהל הפרויקט מטעם החטיבה.

#### הגדרת תפקידי מפתח בצוות המבוקש:

| תפקיד | תיאור התפקיד |
| --- | --- |
| מנהל פרויקט | יהיה אחראי לניהול הפעילות מול מנהל הפרויקט של החטיבה, יהווה SPOC מול החטיבה וכן מול ספקי המוצרים שנכללו בהצעתו. בשלב הערכות - הגדרת תפיסת הפתרון והדרך למימוש. - הגדרת תוכנית העבודה ליישום. - מעקב אחר ביצוע המשימות שבאחריות הספק. בשלב המימוש - השתתפות בפגישות שוטפות, ובכלל זה פגישות סטטוס – מעקב אחר תוכנית עבודה. היקף משרה: כנדרש. ניסיון מינימלי נדרש: 6 שנות ניסיון בתפקיד זה במערכות דימות, ובתוכן ניהול של לפחות 3 פרויקטים של יישום מערכת דימות במרכז רפואי שבו מתבצעות לפחות 200 אלף בדיקות דימות בשנה. |
| מיישם / מנתח מערכות בכיר | יעבוד בכפיפת למנהל הפרויקט. בשלב הערכות - הגדרת תפיסת הפתרון והדרך למימוש. - שותף בבחינת הפערים בין הקיים במוצר לבין הצרכים שיעלו. בשלב המימוש בעל ניסיון של שנתיים לפחות ב: - הקמה וקיסטום המערכת - הכשרת צוותי היישום בחטיבה - ליווי צוותי היישום בשלב הקמת המערכת. - ליווי בדיקות הקבלה היקף משרה: כנדרש. |

#### פרטי המועמדים לביצוע התפקידים המרכזיים בפרויקט יפורטו בחוברת ההצעה. ניתן להציע יותר ממועמד אחד לכל תפקיד. המועמדים לתפקידים המרכזיים יאושרו ע"י החטיבה.

## עקרונות מימוש

    - החטיבה מעוניינת להטמיע ולהפעיל את המערכת תוך פרק זמן קצר. מטרת החטיבה להשלים את הפריסה בכל סוגי היחידות ובכל תחומי ההתמחות של המערכת תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 חודשים ליחידה, ביחידות  דימות "סטנדרטיות", במרכזים הרפואיים.

    - החטיבה מבקשת את התחייבות הספק לתמיכה בפריסה בו זמנית במספר מרכזים רפואיים, בהתאם לתוכנית עבודה שתיקבע.

    - באחריות הספק: הקמת המערכת בכל מרכז רפואי, מיפוי פערים, אפיון הגדרה, אפיון ופיתוח ממשקים כולל קיסטום ובדיקות, בליווי צוותי האגף.

    - החטיבה מבקשת מהספק להכשיר צוות מקצועי מטעמה, שיהיה בעל יכולות ביישום וקיסטום המוצרים המוצעים, באופן עצמאי.

### פעילויות הפיתוח, ההקמה ובכלל זה ממשקים בין מרכיבי הפתרון ומערכות בליבה כגון: מנהל חולים והמערכות הקליניות הנן תנאי להפעלת המערכת (הגדרת הממשקים ראה נספח ח' סעיפים 1.1, 7.2).

### הקמת ממשקים הכרחיים לתקופת המעבר – מהמערכת הקיימת למערכת החדשה כולל הסבת נתונים ע"פ החלטת החטיבה – כל אלה יבוצעו באחריות הספק.

## מתווה תכנית העבודה

    - תחילת עבודה על הפרויקט תחל לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר חתימה על הסכם התקשרות עם הספק וברצף עד להשלמת כל המרכזים הרפואיים  עליהם תחליט החטיבה ובכל המערכים, כאמור לעיל.

    - שלבי העבודה המרכזיים בכל מחזור פרויקט יכללו:

- הערכות

- אפיון ומיפוי פערים

- התאמת המערכת לצורכי החטיבה (קיסטום ופיתוח ככל שיידרש)

- בדיקות המערכת

- התקנה וליווי ע"י הספק במרכזים הרפואיים

- הדרכה והטמעה

- הפעלה

- תמיכה ותחזוקה

    - שלב הערכות

שלב זה יכלול בתחילת הפרויקט את הפעילויות הבאות:

  - הכשרת צוותי מומחים של החטיבה על ידי הספק, כמפורט בסעיף 4.5.1 להלן.

  - מעבר על המרכיבים המרכזיים רכיבי התשתית, רכיבים מובנים.

  - הגדרת הפערים בין הדרישות לבין במוצר.

  - הגדרת תפיסת הפתרון ודרך המימוש.

  - הגדרת תכולת הגרסה.

  - הקמת צוות ההקמה והקיסטום ע"י הספק.

### שלב האפיון: יתבצע בשילוב של האנשים המקצועיים בכל אחד מהתחומים (מומחי יחידות הדימות השונות) בשיתוף עם מיישמים של החטיבה ועם הצוות שיוקצה על ידי הספק, כמפורט לעיל.

### שלב הכנת והתאמת המערכת לצורכי החטיבה: הספק יבצע פיתוח והתאמת המערכת לדרישות החטיבה בהתאם לסיכום בשלב האפיון.

### ממשקים - פיתוח ממשקים על ידי ספק המוצר, בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו. (צד הממשקים במערכות החטיבה יהיה באחריות החטיבה) פיתוח הממשקים הנו תנאי להפעלת המערכת.

### בדיקות המערכת טרם הפעלת המערכת: החטיבה תבצע בדיקות קבלה של תהליכי העבודה במערכת, הכוללות את הקיסטום הפיתוח ההתאמות והממשקים ונושא אבטחת מידע. החטיבה תאשר את תקינות המערכת.

### שלב היישום העלאת המרכזים הרפואיים: באחריות הספק: הקמת המערכת עבור כל מרכז רפואי, כולל קיסטום וליווי הבדיקות עד לאישור המערכת על ידי המרכז הרפואי והאגף – כל זאת בליווי צוותי האגף. העלאה של המרכזים של המרכזים הרפואיים בטור או במקביל של יחידות ומערכים, בהתאם לתוכנית הפריסה שתוגדר.

## הדרכה והטמעה

### הכשרה והדרכה לצוותים בחטיבה – צוות יישום

#### הספק יכשיר צוותי יישום וצוותי הטמעה בחטיבה.

#### תוכנית מפורטת להדרכה של מיישמים ומטמיעים עבור צוות החטיבה נציגי ומנהלת הפרויקט תוכן ע"י הספק במהלך הפרויקט למיישמים (סה"כ 10 קורסים למיישמים), ולקראת התקנות השטח למטמיעים (סה"כ 6 קורסים למטמיעים), תועבר לאישור החטיבה ותבוצע עם תחילת כל שלב בפרויקט, בתיאום עם החטיבה.

#### החטיבה מתכוונת לקיים את ההדרכות למיישמים ולמטמיעים במרכזים הרפואיים, בארגון באחריות כל מרכז רפואי, תוך שימוש בצוות הדרכה מקצועי של הספק. על כן הספק יכין את עזרי ההדרכה ומערכי השיעור לקראת ההדרכות בשטח.

#### תוכנית ההדרכה תנוהל על ידי החטיבה והספק ישתלב בה בתאום עם מנהל הפרויקט מטעם החטיבה. הקורסים המפורטים מטה ייערכו באתרי החטיבה (אתר החטיבה או במרכזים הרפואיים, על פי החלטת החטיבה), מספר המשתתפים בכל קורס ייקבע על ידי החטיבה בהתאם לתנאי האתר.

#### הספק יתחייב לרמת הדרכה נאותה לצוותים אותם ידריך. במקרה של משוב שלילי מן המודרכים, הספק יתחייב להחליף מידית את המדריך, או לחלופין, להעביר את הקורס בשנית.

#### קורסים למשתמשי המערכת - מחיר ההקמה יכלול 2 קורסים לכל מרכז רפואי ו-3 קורסים נוספים סה"כ לשימוש החטיבה בכל עת ובכל מרכז רפואי, על פי החלטתה.

#### כחלק מהתקנת כל מרכז רפואי תבוצענה גם ההדרכות למשתמשים, למיישמים ולמטמיעים באותו המרכז. הדרכות אלה תתומחרנה כחלק מהצעת המחיר להתקנת מרכז רפואי.

#### הספק מתחייב לבצע הדרכות נוספות במידת הצורך, במהלך הפרויקט ובתקופת התחזוקה עפ"י דרישות החטיבה, כנגד תשלום על השעות שיושקעו בפועל, על פי תעריף שעת הדרכה.

### הכשרת עובדי החטיבה לתמיכה ולהתקנת המוצר

#### הכשרת מטמיעים עובדי מרכז התמיכה של החטיבה ושל המרכזים הרפואיים, אשר יקבלו את הפניות ממשתמשי הקצה ויהיו אחראים להפנותן למרכז התמיכה של הספק. סה״כ 10 קורסים באתרי החטיבה – כלולים במחיר ההקמה.

#### הכשרת אנשי תשתיות של החטיבה, כולל נציגים מהמרכזים הרפואיים, לקיסטום ולתמיכה בתפעול השוטף ולהתקנת המוצר. הקורסים האמורים יכללו גם הכשרה לתמיכה TIER 1.  סה״כ 3 קורסים באתרי החטיבה – כלולים במחיר ההקמה.

### הטמעה וליווי

#### ההטמעה למשתמשים במרכזים הרפואיים תבוצע על ידי החטיבה.

#### ההטמעה תתבסס על ליווי הצוותים השונים בעבודתם במסגרת של שלוש משמרות, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

#### ההטמעה תתבצע באתרי המרכזים הרפואיים.

#### מוקד התמיכה של הספק יתמוך גם בשאלות המטמיעים שיופנו למוקד הספק על ידי הרפרנטים, על פי הצורך.

## תיעוד

### מסמכים שיימסרו לחטיבה

#### מסמך ארכיטקטורה טכנולוגית, אשר יציג את רכיבי החומרה, התוכנה, רכיבים סביבתיים הנדרשים לצורך הפעלת הפתרון המוצע, כולל מפרטים טכניים של ממשקי המערכת ושל מוצרי צד ג'.

#### מסמך תיעוד התהליכים במערכת. מיפוי פערים ואפיונים. מסמכי תיעוד בדיקות המסירה.

#### מיפוי של מבנה הנתונים: טבלאות ושדות בכל טבלה.

#### תיק תחזוקה הכולל:

  - קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות של סיסטם: מערכת הפעלה, ממשקים, שרתים ותחנות קצה, מנוע ה-WEB (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

  - תכנית גיבויים.

  - תיאור בכתב של התהליך וכל הפעולות הנדרשות לאתחול המערכת מ"אפס" למקרה הצורך ו/או התאוששות מאסון, כולל שרת, IIS, DB, וכו'.

### תוצרי התיעוד למעט חוזים ותיעוד של יצרני התוכנה ימסרו לחטיבה עד למועד סיום ההתקנה. התיעוד יימסר ע"ג מדיה מגנטית ברת עדכון ובנוסף במספר עותקים מודפסים לפי דרישת החטיבה. הספק מתחייב לעדכן באופן שוטף את מסמכי התיעוד שנמסרו לחטיבה.

## שירות, תמיכה ותחזוקה (S)

### ליווי מקצועי

החטיבה תהיה רשאית לדרוש מהספק הזוכה, והספק הזוכה מתחייב, ללוות ספקים אחרים של החטיבה באפיון ובפיתוח מערכות, המשלבות שימוש במוצר, תוך שהספק מדריך, מבקר ומנחה את הספק האחר. בכך יאפשר הספק להבטיח את איכות התוצרים עבור החטיבה ושימוש מיטבי ביכולות המוצר. הליווי המקצועי יתבצע בכפוף לקבלת הזמנת אישור החטיבה לביצוע העבודה. התמורה תשולם לספק הזוכה על פי שעות עבודה בפועל, בתעריפים הקבועים בהסכם ההתקשרות במכרז זה.

### דרישות לשינויים, תוספות ושיפורים

כחלק בלתי נפרד ממכרז זה, עשוי הספק להידרש על ידי החטיבה לבצע פעילויות שונות שאינן כלולות בתמחור המקורי של המכרז כגון: אפיון, עיצוב, ניתוח, פיתוח, בדיקות, התקנה,  הדרכה, הטמעה, משימות וכו' (כולן או חלקן), אשר ייעשו בהקשר למוצר המוצע.

הדרישות יכולות להתייחס לשינויים ושיפורים (שו"ש) ברכיבים קיימים, פיתוחים חדשים של יישומי בסיס או פיתוחים לשילוב יכולות המוצר ביישומים חדשים או קיימים בחטיבה.

פעילויות אלו יבוצעו במקביל לתחזוקה השוטפת של רכיבי תשתית שיפותחו ויוטמעו בשלבים קודמים על ידי הספק.

### המציע ייתן מענה לדרישות ושינויים של החטיבה. השינויים יבוצעו בהתאם לנוהל שינויים, שיפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

    - כל דרישה של החטיבה לביצוע עבודה (שו"ש) תועבר לספק ותיענה על ידו תוך 5 ימי עבודה מיום פניית החטיבה, תוך ציון מספר השעות הנדרש ולוח הזמנים לסיום פיתוח, התקנה והטמעה של הרכיב שיפותח.

    - אם הספק יעריך שמורכבות הדרישה אינה מאפשרת תגובה תוך 5 ימי עבודה, יבקש מראש הארכה לזמן התגובה בכתב.

    - יישום הדרישה בפועל על ידי הספק יבוצע רק לאחר קבלת הזמנת עבודה בכתב מהגורמים המוסמכים בחטיבה.

    - הזמנת העבודה תכלול את תכולת השינוי והמחיר כפי שהוצג ע"י הספק ומרגע זה תנוהל במודל fixed price, כלומר, התשלום בגין השעות יהיה בהתאם להצעת המחיר ולא בהתאם לשעות שהושקעו בפועל.

- איפיון טכני של השו"ש יימסר לאישור החטיבה.

- השינויים יבוצעו לאחר אישור החטיבה.

- אריזת השו"ש בגרסה רלוונטית תתואם עם החטיבה.

- השו"ש יכלל במסמך תכולת הגרסה עם עקיבות למסמכי הדרישות האיפיון.

- כל תיעוד הנדרש למערכת כמפורט בסעיף Error! Reference source not found. לעיל יעודכן כך שיכלול גם את השו"ש.

### שירות ותחזוקה, כולל רמת השירות הנדרשת

#### שירות ותחזוקה

להלן הדרישות לשירות לתחזוקה ולתפעול, שיינתנו למוצר וליישומים אותם יספק הספק:

במסגרת שירותי התחזוקה מתחייב הספק הזוכה להיענות לקריאות שרות טלפוניות או פנייה באמצעות מערכת ממוחשבת של החטיבה אל מוקד התמיכה של הספק (ר' סעיף 4.7.4 להלן) לצורך איתור תקלות הנובעות מ"באגים", ומתן פתרונות מספקים. מוקד התמיכה האמור יפעל בזמנים ובמועדים המוגדרים בסעיף 4.7.4 להלן.

מועד תחילת הטיפול בתקלה ייחשב מועד תחילת הטיפול בפועל על פי דיווח הספק (הודעת הספק על תחילת טיפול באמצעות מערכת אוטומטית לא תיספר לצורך זה). הטיפול בתקלות יהיה בהתאם לחומרת התקלה:

  - תקלה "רגילה" (שאינה מפריעה לתהליך העבודה התקין) – תחילת טיפול - לא יעלה על יום עבודה אחד ממועד ההודעה.

  - תקלה "חמורה" (בעיה שלא עוצרת את העבודה בבית החולים, אך מפריעה מאוד למהלך עבודה תקין / יש לפתור אותה בטווח קצר מכיוון שיכולה בעתיד הקרוב ליצור בעיה קריטית / יוצרת סיכון נמוך למטופלים) - תחילת טיפול לא תעלה על 4 שעות ממועד ההודעה.

  - תקלה "קריטית" - קריאה שעוצרת את העבודה בבית החולים/ ביחידה מסוימת בבית החולים/ במטופל מסוים/ מהווה סיכון ממשי למטופלים - תחילת טיפול לא תעלה על שעה אחת ממועד ההודעה.

חומרת התקלה תיקבע על ידי החטיבה.

הספק יפעל באופן רציף לטיפול בתקלה "חמורה" או "קריטית" עד לפתרונה, כולל מעקב אחר התקדמות הטיפול על ידי כלל הגורמים המעורבים (מוקד תמיכה, פיתוח וכו') עד להשלמת הטיפול בה.

יודגש כי הטיפול בתקלות כולל גם תקלות במוצרי צד ג' שסופקו ע"י ספק המערכת.

הספק ינהל מערכת ממוחשבת לניהול מוקד הסיוע ובכלל זה ירשום הודעות על תקלות וקריאות שירות. לכל הודעה יינתן מייד עם קבלתה סימון ברור אשר יזהה אותה בבירור לאורך כל הטיפול. החטיבה תהיה רשאית לקבל (על פי דרישה), ללא תמורה נוספת, דיווח לגבי מצב הטיפול.

החטיבה תקבל דיווחים תקופתיים, מדי רבעון או לפי בקשת החטיבה, אשר יכילו את התפלגות התקלות לפי פריטים, משך הטיפול, זמני נפילת המערכת וזמני ההתאוששות או התפלגות אחרת שהחטיבה תבקש. הפורמט ייקבע ביחד עם החטיבה.

התמורה הנדרשת עבור הדיווחים התקופתיים תלקח בחשבון ע"י הספק כחלק מהצעת המחיר הראשונית.

הספק יפעיל מערכת טיקטים לטובת תיעוד תקלות עם יכולת שליפת נתונים ע"י מב"ר, הנתונים שיש להציג: מס' תקלה, מועד פתיחה, מרכז רפואי, סטטוס טיפול, גורם מטפל, הערות, צפי תיקון,סיווג דחיפות.

מנגנון פיצוי של הלקוח ע"י הספק במקרה של חריגת SLA. הפיצויים המוסכמים יקוזזו מהתמורה לספק כמפורט להלן:

| האירוע |  | תיאור חריגה | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- | --- |
| אי זמינות של המוקד הטלפוני |  | מעבר ל-15 דק' של המתנה | לכל 15 דק' של חוסר מענה 100 ₪ |
| אי-עמידת הספק בדרישה לתחילת טיפול בתקלה קריטית |  | מעבר ל-שעה לתחילת טיפול בתקלה | 250 ₪ לכל שעת איחור או חלקה עד לשעתיים הראשונות. 500 ש"ח לכל שעת איחור או חלקה מעבר לכך. |
| אי-עמידת הספק בדרישה לתחילת טיפול בתקלה חמורה |  | מעבר ל-4 שעות לתחילת טיפול בתקלה | 100 ₪ לכל שעת איחור מעבר ל-4 שעות . 500 ש"ח לכל שעת איחור מעבר ל- 8 שעות. |
| אי-עמידת הספק בדרישה לתחילת טיפול בתקלה רגילה |  | מעבר ל-יום אחד לתחילת טיפול בתקלה | 100 ש"ח לכל יום איחור עד 5 ימי עבודה 250 ש"ח לכל יום איחור מעבר לכך |
| אי החלפת מנהל הפרויקט עפ"י דרישת המזמין למנהל פרויקט המאושר ע"י המזמין |  | מעבר ל-30 ליום מרגע קבלת הדרישה להחלפה | 10,000 ₪ עבור כל 30 ימים מעבר לכך |
| עיכוב בהגשת גרסה לבדיקות, עקב אי-בהירות ו/או חוסר במסמכי האפיון ו/או אי-עמידה בזמנים |  | מעבר ליום אחד עיכוב מלו"ז מתוכנן במידה ולא אושר ע"י המזמין | קנס יומי בסך 2,500 ₪ לכל יום עיכוב. |
| אי מענה לדרישת החטיבה להערכת עלות וזמן ביצוע שו"ש |  | מעבר ל5 ימי עיכוב | קנס של 500 ש"ח לכל 5 ימים נוספים |
| אי עמידת הספק בלוחות זמנים לפיתוח ו\או יישום שו"ש עפ"י דרישת החטיבה והצעת הספק |  | מעבר ל7 ימי עיכוב | קנס של 1000 ₪ לכל 7 ימים נוספים |
| אי עמידת הספק בהיקף תקציבי לפיתוח\יישום שו"ש עפ"י הצעת הספק ואישור החטיבה, רשאי המזמין להפחית מהתשלום בהתאם לסעיף זה |  | מעבר לחריגה של 10% | חריגה של 11%-50% תביא להפחתה של 15% מהעלות בגין פעילות זו. חריגה של 51% ומעלה תביא להפחתה של 25% מהעלות בגין פעילות זו. |
| אי השלמת הקמת המערכת במועד הנדרש |  | מעבר ל-30 ימים | 500 ₪ לכל יום פיגור |
| חריגה משעות השבתת המערכת |  | מעל 50 שעות מצטברות בשנה | 500 ₪ לכל שעת השבתה מעבר לכך |

- משכי הפיגור ומועדי התיקון יחושבו על ידי החטיבה בלבד.

- כאמור לעיל, הטיפול בתקלות מתייחס גם לתקלות במוצרי צג ג' שסופקו ע"י ספק המערכת.

- במניין זמני התגובה לעיל לא יילקחו בחשבון עיכובים אשר נגרמו על ידי החטיבה או בשל כוח עליון.

- בחלק מהמקרים שפורטו לעיל, ככל ומדובר בבעיה ייחודים למרכז רפואי - הפיצויים המוסכמים יוטלו ברמת מרכז רפואי. ככל ותקלה היא גלובלית  – יוטל הפיצוי המוסכם פעם אחת ברמת החטיבה.

- יובהר כי הסכומים לעיל הינם סכומים מקסימליים, וכי החטיבה תוכל לקבוע סכומים פחותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- על הפיצויים המוסכמים יחולו הוראות הסכם ההתקשרות.

#### רמת השירות הנדרשת

חובתו של הספק להתריע ולדווח למנהל הפרויקט מטעם החטיבה על כל תקלה רגילה שלא תוקנה מעבר לשבעה ימי עבודה. וכן על כל תקלה קריטית או חמורה שלא תוקנה מעבר ליום עבודה אחד.

דיווח זה יפרט גם את האמצעים, הננקטים ע"י הספק להחזרת הרכיב לפעולה ו/או להעמדת רכיב חלופי כנדרש.

#### תכולת השירות והתחזוקה למוצר

שירותי התחזוקה שיינתנו למוצר יכללו:

- אספקה והתקנה של מהדורות תוכנה ראשיות חדשות.

- אספקה והתקנה של מהדורות תוכנה חדשות לא ראשיות (גרסאות ביניים), כולל טלאים.

- אספקה והתקנה של מהדורות תוכנה עדכניות של ספקי משנה, לכל מוצר הכלול בפתרון באחריות הספק.

- טיפול בתקלות (באגים) ברמת המוצר על פי דיווח.

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" ברמת המוצר, ע"י אספקת תיקונים של היצרן או פתרונות.

- הדרכת אנשי  החטיבה, בעת התקנה המוצר וכל גרסא חדשה שלו.

- שמירה על עדכניות טכנולוגית של רכיבי המערכת, כולל: מעקב ולימוד אחר טכנולוגיות חדשות הקשורות למוצר, התרעות על צורך בשינוי/ שדרוג תיקונים במערכות התשתית בחטיבה או במערכות משיקות, כולל רכיבים EOL הקשורים להפעלת המוצר.

- טיפול מונע, כולל פעולות נדרשות על רכיבי תוכנה בהם נעשה שימוש לשם הפעלת המוצר, לדוגמא: טיפול באינדקסים, תחזוקה שוטפת של בסיס הנתונים וכו' (ר' הרחבה בסעיף בהתייחס לתפעול השוטף של בסיס הנתונים).

- שימוש בסביבת בדיקות – לבדיקת השלכות מערכתיות לשילוב המוצר וגרסאות חדשות שלו בסביבה הטכנולוגית של החטיבה, וכן המשמעויות של שילוב גרסא חדשה על יישומים שעובדים כבר בחטיבה בסביבת המוצר.

- אספקת מהדורות חדשות, כנדרש לעיל, תכלול מתן הדרכה, חומרי הדרכה ותיעוד מלא עד להפעלתן הנאותה בחטיבה.

- הגדרת ומימוש נוהל עבודה שיאפשר קבלת עדכונים הדדיים על אותם רכיבים שיש להם השלכות על עבודת המערכת. זאת על מנת להבטיח תקינות עבודה בכל מרכיבי הפתרון.

- העסקת עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במשך מתן שירותי התחזוקה.

- ליווי תהליך אבחון ופתרון בעיה כלשהי במוצר ו/או במערכת משיקה למוצר, בכל אירוע שבעיה זו משפיעה על תפקודו התקין של המוצר.

#### עדכון גרסאות

- הספק יבצע עדכונים שוטפים של מהדורות ו/או גרסאות של המוצר – גרסאות ראשיות וכן גרסאות משניות, טלאים וכו'.

- מסמך תכולת גרסה - כל גרסה שתימסר, לרבות טלאי תיקון תכולת הגרסה, תלווה במסמך הסברים לגבי אופן קיסטום התכולה והשינוי במערכת, ועדכון שינויי מבנה בסיסי הנתונים (אם היו כאלה).

- אספקת המהדורה תבוצע בתיאום מוקדם עם החטיבה, הודעה על מסירת מהדורה חדשה תימסר בכתב ע"י המציע ותלווה במסמך תכולת גרסה. על פי החלטת החטיבה, ההתקנה תבוצע ע"י הספק או ע"י החטיבה וצוותי ביה"ח ובליווי צוות תמיכה של הספק.

- הספק יבצע התאמת המערכת לגרסאות תשתית חדשות, כאשר החטיבה תודיע לו על שינוי בתשתיות. למשל, כאשר החטיבה תבצע שדרוג של מערכות ההפעלה בבית חולים מסוים יהיה על ספק המוצר להיערך לשדרוג כזה בהתאמה. טווח הזמן שיינתן לספק להערכות לשדרוג במקרה זה הינו 3 חודשים מיום הודעת החטיבה.

- הספק יתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה במוצר, על מנת לאפשר את תפקודה התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות החטיבה.

- כל גרסה תיבדק על ידי הספק לפני העברתה לחטיבה, כמפורט בסעיף 4.8 להלן. הספק יצרף לגרסה את מסמכי הבדיקות במועד העברתה לחטיבה.

#### תחזוקת יישומים / תוצרי פיתוח של הספק בהזמנת החטיבה

שירותי התחזוקה שיינתנו לכל רכיב/יישום שיפותח על ידי הספק, יכללו:

טיפול בתקלות (באגים) ברמת היישום, על פי דיווח, כולל התקנה ובדיקות.

סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" ברמת היישום עד למתן פתרון לבעייה.

עדכון מסמכי תיעוד רלוונטיים, בהתאם לתיקון שבוצע (לדוגמא: במדריך למשתמש).

### מוקד האחזקה והתמיכה

כחלק משירותי האחזקה למערכת, הספק הזוכה יספק שירותי תמיכה באמצעות מוקד אחזקה ותמיכה - HELPDESK, שיפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

- המוקד ייתן שירותי תמיכה קו שני, שיכללו תמיכה בתקלות ו/או נושאים שיעלו ולא יפתרו על ידי הקו הראשון (אשר יופעל על ידי החטיבה באמצעות רפרנטים במרכזים הרפואיים ובמטה החטיבה).

- הפנייה למוקד תבוצע על ידי צוות תמיכה קו ראשון במרכזים רפואיים או על ידי נציגי החטיבה.

- בנוסף, יציע הספק במסגרת הצעת המחיר אופציה לפיה המוקד יקבל קריאות משתמשי קו ראשון שלא במסגרת שעות העבודה הרגילות במשק (ערב, לילה, סופ"שים וחגים).

- הפניה למוקד תכלול גם נושאי תמיכה שאינם בהכרח בגדר תקלות. למשל  נושאים של תמיכה בשאלות בעלות אופי של ״איך לעשות פעולה זו או אחרת במערכת״, כאשר הן המשתמש והן הרפרנט המקומי אינם יודעים את התשובה לשאלה זו.

- שעות פעילות המוקד: 365 ימים בשנה, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

- כל תקלה תסווג על ידי החטיבה בהתאם לחומרתה, כאמור לעיל.

- הספק יפעל באופן רציף לטיפול בתקלה חמורה או קריטית (כהגדרתן לעיל) עד להשלמתה.

- קריאת שירות תיסגר רק לאחר אישור נציג החטיבה כי התקלה טופלה לשביעות רצונו המלאה.

- הספק יציג את מדדי פעילות המוקד כגון כמות שיחות, ננטשות, משכי זמן טיפול.

## אבטחת איכות ומבחני קבלה

### אבטחת איכות

#### הספק ינקוט במהלך הפרויקט בפעולות על מנת להבטיח את איכות התוצרים אותם יספק לחטיבה, ואשר יכללו בתוכנית האיכות של הפרויקט.

#### תוכנית האיכות תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: בדיקת התאמת התוצר למובטח, בדיקת התאמת התוצר לנהלים המאושרים, בדיקת שלמות התוצר, בדיקת חדירות.

#### הספק יעביר למנהל הפרויקט מטעם החטיבה עותק מדוחות בקרת איכות מסכמים וביקורת שיבוצעו לפרויקט על ידי רפרנט אבטחת איכות בחברה. בדיקות אלה תכלולנה, כאמור, גם סקר סיכונים.  סקר הסיכונים יבוצע על ידי גורם שיאושר מראש על ידי החטיבה.

#### החטיבה שומרת על זכותה לבצע סקרי איכות לתוצרי הפרויקט במהלך הכנתם, תוך תיאום מועד ביצוע הסקר עם הספק, בין בכוחו עצמו, ובן באמצעות צד ג' שימנה לצורך כך, הספק יתחייב לשתף פעולה במהלך סקרים אלו, ולהתייחס בצורה פרטנית לממצאים שיועלו בהם.

### בדיקות

#### על הספק לפתח מערך בדיקות אוטומטי ברמת Regression. הספק יידרש להגיש לחטיבת המרכזים הרפואיים לאישור את ההגדרה של תרחישי הבדיקות המהוות Regression למערכת.

#### החטיבה תגדיר Quality Gate Software כתנאי לכניסה לבדיקות קבלה, לרבות :

  - תיק תסריטי בדיקות מאושר ומסמכי אפיון רלוונטיים

  - תיעוד על ביצוע בדיקות יחידה (Unit Test) ובדיקות אינטגרציה (Integration Test)

  - דו"ח תוצאות בדיקות מסירה, של 100% מהתסריטים המוסכמים, ללא באגים ברמה קריטית וברמה גבוהה.

  - Defect Density נמוך ממספר שיוגדר בהמשך (על בסיס Benchmark)

#### החטיבה תגדיר Quality Gate Code כתנאי קבלה למערכת לרבות:

  - קונבנציות קוד מוסכמות (כמות תיעוד, שמות משתנים וכד')

  - קונבנציות של קוד מאובטח

  - איתור בעיות תוכנה (קוד שלא מגיעים אליו, זליגות זיכרון, קוד לא יעיל)

  - שימוש נכון וחוקי בקוד פתוח

#### החטיבה תעביר לספק את ההגדרה של סט הבדיקות הרלוונטי לפני תחילת הפיתוח, בהתאם לסביבת/שפת הפיתוח של הספק.

#### החטיבה תבדוק את איכות הקוד באמצעות כלים אוטומטיים ו/או באמצעות סריקה מדגמית של מומחים, לבחירת החטיבה.

#### אי מעבר של בדיקת איכות הקוד לא תמנע עלייה לאוויר אך תמנע קבלת תשלום על אבן דרך של עלייה לאוויר.

#### הספק יבצע בדיקות של כל רכיבי התוכנה שיסופקו על ידו, בכלי לניהול ממוכן של בדיקות, ובסביבת בדיקות המדמה ככל האפשר את סביבת היצור. בסופן ימסרו תוצאות הבדיקות, כדלקמן:

(1) אישור כי בדיקות האיכות בוצעו בהצלחה והשינוי תואם את דרישות המזמין.

(2) רשימה מסודרת של התקלות שהתגלו בבדיקות האיכות, תוך פירוט משמעות התקלה.

#### ככל שעם סיום מבחני הקבלה על ידי המזמין, יתגלו כי התקלות היחידות בהפעלת מרכיבי הפתרון שיסופקו, לאחר התקנת השינוי, הינן תקלות במערכות המתממשקות עם המערכת, ייחשב הדבר כקבלת השינוי, וזאת מבלי לגרוע מחובת הספק להשלים את התקנת השינוי לאחר פתרון התקלות במערכות המתממשקות.

#### החטיבה תבצע לכל חבילת פיתוח שפותחה בדיקות קבלה בביה"ח הראשון ובכל בית חולים. במידה וימצאו ליקויים או אי-דיוקים, החטיבה תעביר את הערותיה לספק לביצוע תיקונים הנדרשים ויקבע מועד מסירה חדש. התהליך יחזור על עצמו עד לקבלת מענה העומד בקריטריונים שהוגדרו בעת האיפיון המפורט.

#### החטיבה שומרת לעצמה את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את קבלת מרכיבי היישום שפותחו על ידי הספק.

## תקופת ניסיון והערכה

החטיבה שומרת לעצמה את הזכות, לאחר ביצוע קליטה והטמעה של כל אחד ממרכיבי הפתרון ב-עד שני מרכזים רפואיים, לבצע הערכת תוצאות ובהתאם להחליט על המשך התקשרות רלוונטית (הרחבה לביה"ח הנוספים, צמצום הפרויקט, יישומו באופן חלקי, סיום התקשרות ופרסום מכרז חדש או בחירה בספק הכשיר הבא מכח מכרז זה).

## גיבויים

גיבויי המידע במערכת יבוצעו באחריות החטיבה. הספק יהיה אחראי להגדרת תכנית גיבויים שתכלול פירוט הרכיבים אותם יש לגבות וכן תוכנית התאוששות מאסון.

## תכנית היפרדות

### מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

#### להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

#### מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

#### העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

#### לממש את תוכנית העבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

#### לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

#### לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרוייקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

#### להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

#### בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

## כללי

    - המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל המרכיבים הנדרשים להפעלת הפתרון, על פי ההנחיות.

    - ההצעה הכספית למענה תוגש במבנה טופס הצעת המחיר המצורף בקובץ אקסל (להלן: "קובץ הצעת המחיר"). על המציע לפרט עלויות בחלק זה בלבד. אין למלא עלויות בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

    - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ. וההצמדה תחושב עבור כל חשבונית אותה יגיש הספק באופן הבא:

#### כלל רכיבי הצעת המחיר (לא כולל תעריפי כח האדם) - יוצמדו לשער דולר ארה"ב או למדד המחירים לצרכן בישראל, על פי בחירת הספק שתיקבע מראש במסגרת הצעת המחיר שלו ולא תינתן לשינוי לאחר מכן. שער מדד המחירים לצרכן הבסיסי הוא השער הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. שער הדולר הבסיסי הוא השער היציג הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על פי נתוני בנק ישראל).

#### תעריפי שעות העבודה לכח האדם – ייתבססו על הוראת תכ"מ, "הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה", מס' 16.2.11 נספח יג' "תעריפי גג", המתעדכנת מעת לעת, ועל אחוזי ההנחה בהם נקב המציע בהצעתו. או כל הוראה אחרת אשר תבוא במקומה.

    - העלות (לצורך השוואת ההצעות בלבד) תחושב בהתאם למכפילים המפורטים בטבלאות קובץ הצעת המחיר.

### תנאי התשלום יהיו בהתאם לאמור להלן.

### חשבונית מס שתועבר על ידי הספק תיבדק ובמידה וימצא שהתמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת, החשבונית תועבר לתשלום בשקלים חדשים בתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו במועד הפקת החשבונית, אחרת, תוחזר חשבונית המס והזוכה יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

## הצעת מחיר

### עלויות ההקמה כוללות את כלל הדרישות המפורטות בסעיף 4.1 לעיל.יש להתייחס בגיליון הצעת המחיר לעלות למרכז רפואי כללי ועלות למרכז רפואי גריאטרי. מכפלת הכמויות מבוססת על הערכת החטיבה בלבד וקיימת לצורך השוואת מחירי ההצעות ואינה מחייבת את החטיבה.

    - יובהר כי עמידה בדרישות אבטחת מידע והתיקונים הנובעים כתוצאה מכשלים בפתרון היא באחריות הספק והוא הנושא בעלויותיהם.

    - המציע רשאי לפרט עלויות נוספות לשלב ההקמה ולתמחרן, כחלק משורת עלויות עקיפות כאמור בסעיף 3.4 לעיל, ולצורך כך ניתן להוסיף שורות נוספות בקובץ הצעת המחיר.

    - תנאי התשלום

#### זכאות לחיוב בגין :

#### זכאות לחיוב בגין ההקמה: לאחר הקמת המערכת באתר המרכזי והודעת הספק על מוכנתה של המערכת לייצור, תבצע החטיבה בדיקות קבלה, והודעת החטיבה על תקינות בדיקות הקבלה (להלן: "אישור ההקמה") תשמש כאישור אבן דרך במסגרתה זכאי הספק להגיש לחטיבה דרישת תשלום בגין ההקמה.

- זכאות לחיוב בגין התקנה בכל מרכז רפואי: בסיום התקנה במרכז רפואי, כולל שני מחזורי הדרכה, כאמור בסעיף 4.5.1 לעיל, וכולל בדיקת מסירה על ידי הספק, יערך פיילוט במרכז הרפואי. בסיומו המוצלח של הפיילוט יהיה הספק זכאי להגיש דרישת תשלום בגין עלות ההתקנה.

"פיילוט מוצלח": מימוש כל תהליכי העבודה בנושאי דימות במרכז הרפואי, על כל מכוניו מקצה לקצה, תוך שהמערכת עומדת בדרישות שפורטו במסמכי המכרז ובאפיון המערכת אשר אושר על ידי החטיבה, וכל זאת לאורך 30 ימים לפחות. החטיבה תאשר את הצלחתו של הפיילוט, אי מתן אישור לקיומו של פיילוט מוצלח יהא רק מטעמים סבירים.

#### זכאות לחיוב בגין הרישוי (כולל תחזוקה) –

#### הספק יהיה זכאי לתשלום בגין הרישוי בכל אתר/מרכז רפואי לאחר השלמת ההתקנה כאמור בסעיף 5.2.4.1 לעיל

#### בתקופת פריסת המערכת ישולם הרישוי באופן יחסי עבור המרכזים הרפואיים בהם נפרסה המערכת בפועל והושלמה ההתקנה כאמור לעיל.

#### הספק יהיה זכאי לחייב מראש בגין רישוי מדי שנה, לתקופה שבין חודש אפריל למרץ בשנה העוקבת, וזאת באמצעות הגשת חשבונית מתאימה.

#### בשנת פריסת המערכת במרכז הרפואי יהיה זכאי הספק לחייב בגין רישוי עד לסיום חודש מרץ הקרוב למועד זה.  לדוגמה: סיום אבן הדרך נקבע לחודש אוקטובר 2023, יהיה זכאי הספק לחייב בגין רישוי החל מחודש אוקטובר 2023 ועד לסיום חודש מרץ 2024 וזאת בתשלום אחד ומראש. החל מחודש אפריל 2024 יהיה זכאי הספק לחייב מראש בגין מרכז רפואי זה רישוי לשנה מלאה, כלומר אפריל 2024 – מרץ 2025.

    - הצעת המחיר בגין עלויות שעות עבודה כח אדם  כחלק בלתי נפרד ממכרז זה, עשוי הספק להידרש על ידי החטיבה לבצע פעילויות שונות שאינן כלולות בתמחור המקורי של המכרז כגון: אפיון, עיצוב, ניתוח, פיתוח, בדיקות, התקנה,  הדרכה, הטמעה, משימות וכו' (כולן או חלקן), אשר ייעשו בהקשר למוצר המוצע.

תעריפי שעות העבודה כפופים לתעריפי הגג אשר מופיעים בנספח יג' להוראת התכ"ם 16.2.11 "הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה", המתעדכנת מעת לעת וכל הוראה אחרת אשר תבוא במקומה. הספק יציע בגיליון הצעת המחיר אחוז הנחה בטווח שבין 20% ל-40% לכל מקצוע, בגין כלל התפקידים המופיעים בגיליון הצעת המחיר.

#### בגיליון המחיר מופיע "מכפיל לצורך השוואת המחירים" אשר נקבע על ידי החטיבה, שהוא כמות שעות בכל מקצוע, שעל פיו תבוצע ההשוואה בין עלויות המציעים. יודגש שהחטיבה איננה מתחייבת לרכוש בפועל כמות זו, או כל כמות אחרת של שעות.

#### כמו כן, תוכל לרכוש החטיבה במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה שירותים בגין תפקידים שאינם מופיעים בגיליון הצעת המחיר, אך מופיעים בהוראת התכ"ם 16.2.11 "הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה", המתעדכנת מעת לעת וכל הוראה אחרת אשר תבוא במקומה, מהם יופחת 25%.

החטיבה אינה מתחייבת למינימום שעות בחודש עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה יהיה ע"פ דרישות החטיבה ובהתאם לאילוצי התקציב.

#### זכאות לתשלום בגין עבודה שוטפת: באם תרכוש החטיבה שעות עבודה כאמור, התשלום בגינן יתבצע ע"ב חודשי כנגד המצאת חשבונית למזמין בתוספת דו"ח שעות חודשי שמי מפורט ותשולם בכפוף לאישור נציג המזמין.

#### זכאות לתשלום בגין שו"שים: התשלום עבור שו"שים יתבצע לאחר השלמת בדיקות הקבלה ובכפוף לאישור נציג המזמין.

    - יודגש, בכל מקום בו מוזכר "תשלום" הכוונה היא כי הספק יהיה זכאי לתשלום וכי אופן התשלום יבוצע לפי כללי התשלום המקובלים במשרדים הממשלתיים ועל פי הוראות התכ"ם הרלוונטיות.

## מודל שימוש / רישוי

מובהר שהחטיבה רשאית להפעיל את מרכיב הפתרון בחלק ו/או בכל המרכזים הרפואיים הממשלתיים.

עלות הרישוי למערכת תוצע על ידי המציע כעלות שנתית למרכז רפואי, כמוגדר במסמכי המכרז ובגיליון הצעת המחיר, והיא תכלול בתוכה גם את דמי תחזוקת המערכת לכל מרכז רפואי כאמור (כולל עלות מוקד אחזקה ותמיכה קו שני), דרישות התחזוקה מפורטות בפרק 4 למסמכי המכרז. העלות הינה תשלום שנתי לשימוש בלתי מוגבל בכמות במוסד רפואי על כלל יחידותיו והעלות תהיה תקפה לכל אחד מהמרכזים הרפואיים הפועלים במערכת באותה עת.

הסבר למילוי גיליון הצעת המחיר באשר לעלות השנתית עבור רישוי המערכת: החטיבה תבחר את המרכז הרפואי הראשון בו תותקן המערכת. המציע ירשום בשורה הראשונה את המחיר המוצע על ידו למרכז הרפואי זה עבור הרישוי.

החל מהשורה השניה ואילך (בגיליון הצעת המחיר), ירשום המציע את אחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס למחיר הרישוי של המרכז הרפואי בו נקב בשורה הראשונה, כך שגם המרכז הרפואי הראשון, יהנה מאותה הנחה של המרכז הרפואי השני וכך הלאה-  יתווסף מרכז רפואי שלישי, ההנחה תגדל או תישאר ללא שינוי  ותחול על כל המרכזים הרפואים הקיימים בשלב זה. (שיעור ההנחה לא ירד).

יודגש, כי ההנחה מחושבת תמיד ביחס למחיר הרישוי של המרכז הרפואי הראשון.  מחיר מופחת אשר-  הכלל הינו כי בכל שורה יתווסף מרכז רפואי אחד נוסף, וההנחה באותה השורה תחול על כלל המרכזים הרפואיים הקיימים בשלב זה (גם אלו המופיעים בשורות הקודמות).

יודגש, כי לצורך השוואת ההצעות בלבד עלות הרישוי מחושבת לפי תקופה של 7 שנים. להזכיר - הספק מתחייב לספק לחטיבה במחירים האמורים את כלל השירותים ובכל היקף פעילות שיהיה למשך 20 שנים, בכפוף להחלטות החטיבה על מימוש אופציות המשך ההתקשרות.

עלות רישוי למרכזים הרפואיים הגריאטריים – עלות הרישוי לכלל המרכזים הרפואיים הגריאטרים (ביחד) תחושב באופן אוטומטי על ידי החטיבה, על פי הכלל שלהלן: 10% מעלות מרכז רפואי כללי אחד במחירו הנמוך ביותר (שורה אחרונה בטבלת עלות רישוי למערכת – עלות שנתית בגיליון הצעת המחיר). לדוגמה, ככל ומחיר הרישוי למרכז רפואי כללי בשורה האחרונה בטבלה יהיה 500,000 ₪ לשנה, אזי מחיר הרישוי בגין כלל המרכזים הרפואיים הגריאטרים יהיה 50,000 ₪ לשנה.

יודגש, העלות מתווספת באופן אוטומטי בטבלת הצעת המחיר.

עלויות הקמה תפעול ותחזוקת מוקד קו ראשון - עלות שנתית אופציונלית:

יוזכר, הצעת מחיר הרישוי השנתי כוללת, בין היתר, גם עלות בגין מוקד קו שני. במסגרת זו, כל קריאת משתמש במערכת עוברת הערכה ו"סינון מוקדם" על ידי גורם בחטיבה או במרכז הרפואי, לפני שהיא מופנת למוקד הספק. המציע נדרש להציע בגיליון הצעת המחיר גם עלות שנתית לאופציה לפיה המוקד יקבל קריאות משתמשי קו ראשון שלא במסגרת שעות העבודה הרגילות במשק (ערב, לילה, סופ"שים וחגים). מרכיב זה של ההצעה, יכלל במנגנון השוואת הצעות המציעים למכרז, במשקל של 25% מהמחיר בו ינקוב המציע לרכיב זה, על פי הסבירות המוערכת על ידי החטיבה למימוש אופציה זו.

## שינויים ושיפורים

    - שינויים ושיפורים (פיתוחים חדשים) יבוצעו ע"פ דרישות החטיבה בהתאם לנוהל שינויים, המפורט בסעיף 4.7.2 לעיל.

## הוספת מרכזים רפואיים נוספים על ידי החטיבה  –

## לחטיבה שמורה הזכות להוסיף מרכזים רפואיים נוספים (מעבר לאלה אשר פורטו בסעיף "הגדרות"), ככל ותבחר לעשות כן, הכל לפי הכללים שלהלן:

## הצעת המחיר תתייחס רק למרכזים רפואיים המשתתפים במכרז (על פי הרשימה המצוינת בסעיף "הגדרות") ככל ומרכזים רפואיים נוספים יבקשו להצטרף אזי יתנהל מו"מ בתום לב עם הספק הזוכה.

## עלויות כוח האדם כפי שיוצעו במסגרת הצעת הספק במכרז זה, יחולו גם על מרכזים רפואיים נוספים שיצטרפו.

# נספח א' – חוברת ההצעה

# חוברת הצעה

מכרז פומבי 918-2022

פתרון למערכת לניהול מידע דימות (RIS)

עבור אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה

שם מלא של הגוף המציע,

כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

טופס הגשת הצעה (חוברת ההצעה)

לכבוד

אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

משרד הבריאות

הנדון : הצעה למכרז פומבי 918-2022 פתרון למערכת לניהול מידע דימות (RIS)

עבור אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה

- אני החתום מטה בעל סמכות להגיש הצעה בשם המציע, ______________, מספר תאגיד __________, (להלן: "המציע") לאספקת השירותים לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, וכן את המענה לשאלות הבהרה (והשינויים שחלו בעקבותיו, ככל שהיו), ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- מצ"ב לטופס זה נוסח החוזה (נספח ב'), כשהוא חתום על ידי גורם שבחתימתו מוסמך לחייב את הגוף המציע, כולל חתימה בראשי תיבות בכל עמוד.

הצהרות המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף המנהליים

- המציע הינו יישות משפטית הרשומה כדין בישראל – מצ"ב בנספח א'7 לתצהיר זה העתק של תעודת ההתאגדות.

- המציע ימלא הצהרותו בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") בנספח א'1.

- המציע ימלא הצהרותו בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 עומד בדרישות ס' 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, באופן הבא: (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר (במקרה של בחירה בחלופה זו – יש לסמן את אחת האפשרויות להלן):

    - המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

    - המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

- למציע לא קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי השנתי המבוקר האחרון. מצ"ב אישור רו"ח כנספח  ג1- 3 לתצהיר זה.

- נכון ליום הגשת ההצעות במכרז ובמשך שנה לפניה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.

- אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

- אי תיאום הצעות עם גורמים אחרים:

  - הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

  - פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

  - המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

  - המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

  - המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

  - הצעה זו מוגשת בתום לב.

- העדר ניגוד עניינים (סמן ב- את הרלוונטי):

הנני מצהיר בזאת כי אין לבעלי השליטה במציע ולעניין זה – ו/או לבן משפחתו ו/או לתאגידים הקשורים עמו (תאגידים קשורים – חברות בנות, חברות בעלות אחזקה במציע, או חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של המציע) כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן השירות למזמין בהתאם להצעה זו. ההני מתחייב כי במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.

להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים קרובים):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- להלן פירוט הסעיפים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וכן הנימוק למניעת החשיפה:

| עמוד בהצעה | סעיף | נימוק |
| --- | --- | --- |

- אני מצהיר בזאת שידוע לי כי כל המסמכים המצורפים להצעה זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות נשוא המכרז בין הצדדים, ויש לראותם כמשלימים אותו; על אף האמור, בכל מקרה של סתירה כלשהי בין המסמכים המצורפים להצעה זו, לאמור בהסכם ההתקשרות, יגבר האמור בתנאי החוזה.

- פרטים על הגוף המציע

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - מס' ישות משפטית (ח.פ., ת.ז.): |  |
| - סוג ישות משפטית (חברה, שותפות): |  |
| - תאריך יסוד הישות המשפטית: |  |
| - שמות בעלי הישות המשפטית (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע בקשר למכרז זה – יש לציין מספרי ת.ז.: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |  |
| - המען הרשום של המציע (כולל מיקוד): |  |  |
| - הנציג הניהולי למכרז זה: |  |  |
| - טלפונים: |  |  |
| - פקסימיליה: |  |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |  |
| - כתובת דוא"ל: |  |  |

| תאריך | שם מלא | *חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

* נדרש להיחתם על ידי מורשה חתימה בחברה

- מענה מפורט בדבר תנאי סף

  - תנאי סף – המציע

    - יש לצרף הצהרה מטעם מורשה חתימה במציע ובה ההתחייבויות שלהלן:

      - הצהרת המציע כי הינו יצרן המערכת, או חברת בת (על פי ההגדרה בחוק החברות, תשנ"ט – 1999) של יצרן המערכת, ומורשית להתחייב בשמו.

  - תנאי סף – מוצר

    - יש לצרף הצהרה מטעם מורשה חתימה במציע ובה ההתחייבויות שלהלן:

      - המוצר (מערכת לניהול דימות) מתפקד באופן מוכח ופועל בייצור נכון ליום הגשת ההצעה, לפחות ב-20 מרכזים רפואיים כלליים בארץ או בעולם ולפחות ב-8 מהם מבוצעים לפחות 200 אלף  בדיקות דימות בשנה.

- מענה איכות

  - דרישות פנקציואנליות – יש לענות על הדרישות המופיעות בנספח ח' ולהוסיפן במענה מסודר בנספח א'9.

  - דרישות טכנולוגיות – מענה בנספח א'6. על המציע להשיב באופן פרטני לדרישות המפורטות בפרקים 3, 4 ובנספח ג'.

  - דרישות מימוש – מענה בנספח א'6. על המציע לספק מענה לדרישות המימוש המפורטות בפרק 4 לעיל, תשומת ליבכם לפירוט בגין דרישות אלה על פי סעיף 0.14.2.5 לעיל.

  - כמענה לדרישות ממנהל הפרויקט, יש למלא את הטבלה שלהלן :

פירוט אודות מנהל הפרויקט המוצע

| שם העובד | תואר / הסמכה | מספר שנות ניסיון בתחום | הגוף המעסיק | מספר שנות עבודה אצל המציע | רשימת פרויקטים רלוונטיים שביצע במהלך 5 שנים אחרונות (+ שמות לקוחות) | ניסיון בעבודה תחת אותו צוות פרויקטלי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

הנחיות:

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- נדרש לצרף קורות חיים של המועמד (בנספח א'6).

  - כמענה לדרישה לממליצים, יש למלא את הטבלה שלהלן:

פירוט המרכזים הרפואיים - הממליצים – יש למלא פרטי 4 ממליצים, מתוכם תבחר החטיבה להתייעץ עם חלקם על פי שיקול דעתה

| # | פרטי הלקוח |  |  | תיאור הפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- עלות (אין למלא מחירים אלא בהצעה הכספית בלבד!)

נספח א'1

תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976

תצהיר

אני הח"מ________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _________________________ (להלן: "המציע") מס' תאגיד ___________________ ומוסמך להתחייב מטעמו.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז נשוא נספח זה, אותו פרסמה חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות.

- למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה, לרבות:

המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מצ"ב בנספח א'1 – 2 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, וכן על דיווח על הכנסותיו ועסקאות, בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים.

ככל ורלוונטי - מצ"ב בנספח א'1 – 3 אישור על עסק בשליטת אישה חתום ומאומת על ידי רו"ח, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, _________________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני ה"ה _______________________________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| שם מלא |  | מס' רישיון |  | חתימה+חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'2

התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ ________________________ ת.ז._____________________, מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ________________________ , מס' תאגיד ___________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להתחייב מטעמו.

- הנני מצהיר בזאת כי קיומם של תנאי העבודה המפורטים להלן חלים על כל העובדים המועסקים על ידי המציע.

- הרני מתחייב כי במידה והצעת המציע תזכה במכרז יתקיימו בכל תקופת ההתקשרות נשוא המכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי המציע, כל חוקי העבודה ומבלי לגרוע מכלליות האמור - החוקים המפורטים להלן:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה – תשי"ט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה של המציע

| תאריך |  | שם מלא של עוה"ד + מ.ר. |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'3

התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ___________________________________ ת.ז. _____________________ מצהיר מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

- אני נציג  ________________________ , מס' תאגיד ______________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להתחייב מטעמו.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז נשוא התחייבות זו ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן התחייבותי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה של המציע

| תאריך |  | שם מלא של עוה"ד + מ.ר. |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'4

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

| וחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות (להלן: "החטיבה") פרסם המכרז נשוא התחייבות זו עבור חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות ויחידות הסמך (להלן: "השירותים"); | הואיל |  |
| --- | --- | --- |
| והמציע_________________________________ (להלן: "המציע") מעוניין ליטול חלק במכרז זה; |  | והואיל |
| והח"מ משמש כ______________________ אצל המציע ומוסמך להתחייב מטעמו; | והואיל |
| והחטיבה התנתה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע; | והואיל |  |
| והוסבר לי כי במהלך עיסוק המציע במתן השירותים לחטיבה ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע"); | והואיל |  |
| והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית; |  | והואיל |

אי לזאת, הרני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים לחטיבה או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בתקופת ההסכם ובשנתיים שאחריה בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע.

- מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל, או שהיה מצוי בחזקת המציע קודם לגילוי ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות ו/או מידע אשר ייווצר על ידי המציע במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין.

יחד עם זאת, מידע אשר חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות תיידע את המציע כי רואה הוא כמידע סודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין המזמין.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | _____________ יום | ____________________ בחודש | ______________ שנה |
|  | ________________________________ שם פרטי ומשפחה |  | ______________________ ת"ז |
| _______________________________________________ כתובת |  |  | ______________________ חתימה |

נספח א'5

נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדי המציע

(ייחתם לאחר תחילת ההתקשרות בין הצדדים ואישור זהות עובד המציע על ידי המזמין)

טופס הצהרת שמירה על סודיות

אני החתום מטה, ______________________________ (שם פרטי ושם משפחה), ת.ז. ____________________, המועסק אצל ___________________________ (להלן: "המעסיק"), מתחייב בזאת כדלקמן:

- לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי אצל המעסיק הנותן שירותים לחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות על יחידותיו כאמור במכרז נשוא התחייבות זו, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן, בקשר עם ביצוע השירותים מטעם המעסיק כאמור.

- התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים לחטיבה או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- הנני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים לחטיבה, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם החטיבה. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.

- אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי.

- חובת הסודיות נשוא התחייבותי זו לא תכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין. יחד עם זאת, מידע אשר חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות תיידע את המציע ו/או את הח"מ כי רואה הוא כמידע סודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

| תאריך |  | שם מלא של החותם |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'6

מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים המסומנים

! לתשומת לבכם יש לוודא כי במסגרת המענה שלהלן ניתן מענה לכל הדרישות המפורטות בסעיף16 לטופס הגשת הצעה (חוברת ההצעה).

- להלן מענה מפורט לסעיפי מכרז זה הנושאים את הסימונים (I), (S) ו-(M), על פי הוראות השיטה והמענה אשר מפורטות בסעיף 0.7.1 למסמכי המכרז:

  - ... (את המענה יש לפרט להלן על פי סדר ההופעה במכרז).

  - ...

  - ....

- בנוסף, על פי הנדרש בסעיף 0.8.1.7, מצ"ב קורות החיים של העובד המוצע מטעם המציע לתפקיד מנהל הפרויקט.

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'7 –

תעודת התאגדות של המציע

נספח א'8

תצהיר בדבר אי-תיאום הצעות למכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז __________________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

      - אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

      - אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

      - סמן V במקום המתאים:

אין בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני משנה.

- בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה ככל וצוינו בסעיף 3 לעיל).

      - המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה ככל וצוינו בסעיף 3 לעיל).

      - לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

      - לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

      - לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

      - הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

      - סמן V במקום המתאים:

למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה מצוי כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, שפרטיה כדלקמן:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך | שם התאגיד | חותמת התאגיד | שם המצהיר | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | חתימת עורך הדין | חותמת ומספר רישיון עורך דין |
| --- | --- | --- |

נספח א'9

מענה על הדרישות הפונקציונליות המופיעות בנספח ח'

##### נספח א' 10

##### התחייבות המציע לתמיכה בכל מערכות PACS הקיימות במרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז __________________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

- המציע מתחייב לתמוך במערכות ה-PACS הקיימות במרכזים הרפואיים הממשלתיים, המפורטים ברשימה מספר 1 שלהלן.

- המציע מצהיר כי ככל וקיימת מגבלת תמיכה באחת מהמערכות שברשימה מספר 1 שלהלן, הוא מתחייב להשלים את תמיכתו בה וזאת תוך 6 חודשים ממועד התקנה ראשונה של המערכת.

- ידוע למציע כי אלו מערכות הPACS הקיימות במרכזים הרפואיים:

רשימה מספר 1:

GE

Sectra

פיליפס

Carestream

Fuji synapse

GE קרדיו

- המציע מתחייב כי יתמוך במערכות הPACS הנוספות במרכזים הרפואיים הממשלתיים, בישראל המפורטות ברשימה מספר 2 להלן, בתוך עד 12 חודשים מההתקנה הראשונית של המערכת.

רשימה מספר 2-

מערכות PACS נוספות

פיליפס

אסאוטה

Change HealthCare

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | יום | בחודש | שנת |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
|  |  |  | חתימה |

# נספח ב' - הסכם התקשרות

הסכם התקשרות במסגרת מכרז 918-2022 בנושא -

פתרון למערכת לניהול מידע דימות (RIS)

עבור אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה

חטיבת המרכזים הרפואיים

שנערך ונחתם ביום ______ בחודש XXX בשנת 2024

ב  י  ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד  הבריאות, או  הסמנכ"ל במשרד הבריאות, יחד עם חשב חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות או סגנו, המוסמכים לחתום בשמה עפ"י ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המזמין" או  "החטיבה")

מצד אחד

ל  ב  י  ן

הזוכה __________________ מספר מזהה (ח.פ/ ת.ז.) ____________________

אשר כתובתו ___________________________________________________

באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הזוכה ולחייבו בחתימתו/תם

(להלן: "הספק")

מצד שני

| הואיל: | והחטיבה פרסמה המכרז שבכותרת ובהסתמך על האמור בהצעת הספק למכרז, אושר הספק כזוכה על ידי ועדת המכרזים לענ"א של החטיבה; [הצעת הספק מצ"ב ומסומנת כנספח ב'3 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו]. |
| --- | --- |
| והואיל: | והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת, להתקשרותו עם החטיבה לביצוע הסכם זה במלואו; |
| והואיל: | והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי החטיבה, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה, משום הפרת זכויות קניינות של אדם ו/או גוף אחר, לרבות הפרה של זכויות יוצרים או פטנט; |
| והואיל: | והספק הצהיר והתחייב בפני החטיבה, כי יש לו הידע, המומחיות והאמצעים הדרושים למתן השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה; |
| והואיל: | והחטיבה מעוניינת לקבל את השירותים והספק מעוניין להעניקם, הכול כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז והסכם זה. |

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

    - המכרז – המכרז נשוא הסכם זה, כפי שמופיע בכותרת שבכותרת ההסכם.

    - האגף – אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו.

- כללי

## המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם, יחד עם מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו ביחד עמו.

## הנספחים לחוזה זה הם:

### נספח ב'1 -  תדפיס ערבות דיגיטלית

### נספח ב'2 - דרישות הביטוח

### נספח ב'3 - הצעת הספק למכרז

- סתירה בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי החטיבה לבין ההסכם ו/או יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות ההסכם ונספחיו על פני הצעת הספק.

- מהות השירותים והתחייבויות הספק

הספק מתחייב לספק את כל הפתרונות והשירותים המפורטים במסמכי המכרז, בפרט בכלל הדרישות והיכולות המופיעות בפרק היישום (2), הטכנולוגיה (3) והמימוש (4) במכרז ("השירותים"), ביעילות ובמקצועיות, תוך הקפדה על לוחות הזמנים ובהתאם לסדר תיעדוף המשימות כפי שייקבע  על ידי החטיבה. השירותים יתבססו גם על מוצר מדף ("פלטפורמה"), שיהיה חלק מפתרון הספק.

- תקופת ההתקשרות

## תוקף הסכם זה הינו לתקופה של עשר (10) שנים, אשר תחילתה במועד חתימת שני הצדדים על ההסכם, בכפוף להעברת הספק את מלוא המסמכים הדרושים  למימוש ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות").

## זכות ברירה –

בהתאם להוראת תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 ובכפוף לקבלת אישור ועדת המכרזים לענ"א, לחטיבה תהא שמורה זכות ברירה הן בנוגע למשך תקופת ההתקשרות והן בנוגע להיקפה, כדלקמן:

### החטיבה תהא רשאית להאריך תקופת ההתקשרות לחמש תקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנתיים כל פעם (להלן: "תקופות האופציה"). תקופת ההתקשרות הכוללת עם הספק לא תעלה על עשרים (20) שנים, כל זאת בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב והמצאת ערבות ביצוע עדכנית

### מדי שנתיים תמומש תקופת האופציה, לאחר קבלת אישור וועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב, אלא אם כן הודיעה החטיבה אחרת בהודעה מוקדמת של 90 יום. במהלך תקופת האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי ההסכם בשינויים המחוייבים, לרבות חובת המצאת נספח ב 2'- דרישה ביטוחית..

## החטיבה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב תכולת השירותים, בהתאם לתכולה המפורטת בנספח ה' למכרז, וזאת בהיקף כספי של עד פי 2 מהיקף ההתקשרות המקורי. עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו בין הצדדים, בהתאם לצרכי החטיבה ולמגבלות התקציב.

## על אף האמור לעיל, למזמין שמורה הזכות להפסיק ההתקשרות ו/או לצמצם היקפה בכל עת, עוד בטרם סיומה של תקופת ההתקשרות וכן במסגרת תקופות האופציה מכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליו חובת נימוק כלשהי, כדלקמן:

### הפסקת התקשרות - בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב בת 90 יום מראש.

### צמצום היקף ההתקשרות - בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב בת 90 יום מראש.

## מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף לעיל, החטיבה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק, לאחר התראה מוקדמת בכתב בת 7 ימים בכל אחד מהמקרים הבאים:

- במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך 14 יום מקבלת התראה בכתב על כך;

  - במקרה שמוגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פרעון בין אם על ידי הספק ובין אם על ידי נושה של הספק. בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות כנ"ל ו/או צמצום היקפה, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום ו/או פיצוי כלשהן בקשר עם פעולות החטיבה כאמור, למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בטרם סיום ההתקשרות, וכן החזר הוצאות עבור הזמנות שבוצעו באישור החטיבה מראש ובכתב, ושאינן ניתנות לביטול. פעולות אשר טומנות בחובן עלויות נוספות כלשהן, בהן נקט הספק לאחר מועד מועד משלוח הודעת הביטול, ללא קבלת הוראה מפורשת מאת החטיבה, לא ישולמו.

## במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא, בין בשל סיום ההסכם ובין בשל הפסקתו, מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות/שירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות שחלו בתקופת ההתקשרות, למעט אם הורה נציג החטיבה אחרת. כמו כן, מתחייב הספק במידה והחטיבה תדרוש כן, להעביר כל החומרים עליהם עבד הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו/או לכל אדם אחר כפי שתורה לו החטיבה ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שתורה לו החטיבה וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין החטיבה והספק.

## הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה ולשתף פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר לחטיבה המשך קבלת שירותים כראוי.

## למען הסר ספק, הארכה ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיף זה, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.

## סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- נציגים

## נציג החטיבה לצורך ביצוע הסכם זה הינו מנהל הפרויקט באגף מערכות מידע ותהליכי עבודה, כאשר הודעה בדבר זהותו ופרטי ההתקשרות עמו תועבר לידי הספק במועד מימוש ההתקשרות (להלן: "נציג החטיבה"). החטיבה רשאית להחליף את נציגה ו/או נציגיה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

## הספק מתחייב להישמע להוראות נציג החטיבה הנוגעות ליישום דרישות המכרז.

## בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם נציג החטיבה, שגם יפקח על עבודות הספק. נציג החטיבה יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות נוספות הנכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי ספק השירות. יובהר כי החטיבה רשאית לדרוש דרישות נוספות אלה בתשלום נוסף, בהתאם לנוהל שינויים ותוספות שיוגדר בין הצדדים.

## נציג הספק (להלן: "הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הינו  _____________________ (שם מלא), __________________________ (כתובת דוא"ל).

## החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של החטיבה, בכתב. במקרה של הפסקת עבודתו, יעמיד הספק תחליף בתוך 30 ימי עבודה, אשר יהא מקובל על החטיבה ויאושר בכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל החטיבה תהא רשאית בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי החטיבה אינה נדרשת לציין את סיבת ההחלפה, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 30 ימי עבודה. במקרה של החלפת הנציג, הספק יעמיד לרשות החטיבה נציג חליפי עד לאיוש הנציג הניהולי המחליף.

## הספק ידווח באמצעות הנציג הניהולי על השירות שניתן באופן חודשי ובהתאם למתכונת השירות (דיווח שעות, תפוקות וכיו"ב).

- העדר בלעדיות

לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהחטיבה והחטיבה תוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא הסכם זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו. לחטיבה תהא שמורה הזכות שלא לבקש מן הספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל, ולבצע שירותים אלו בעצמה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החטיבה.

- תקופת האחריות למוצרי צד ג׳

## כל רכישה של רישיונות נוספים של מוצר צד ג׳ שיסופק על ידי הספק, גם אם כבר הותקן בחטיבה, תכלול אחריות לשנה.

## במהלך כל תקופת ההתקשרות הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים.

## במהלך תקופת ההסכם, תיקון כל תקלה במרכיבים תוצרת צד ג׳ של הפתרון, שסופקו על ידי הספק, הוא באחריותו הבלעדית של הספק. אחריות הספק תחול במלואה על כלל רכיבי הפתרון.

## במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע, באחריות הספק לוודא את חידושם ולהודיע על כך באופן מידי למזמין.

- בעלות וזכויות יוצרים

## מוסכם על הצדדים כי הבעלות על הפלטפורמה הבסיסית כ"מוצר מדף", הינה של הספק, ולמזמין תוקנה זכות שימוש, מבלי שיחולו על החטיבה תנאי רישיון נוספים או אחרים זולת אלו המפורטים במסגרת הסכם זה במפורש. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב הספק לדאוג להסדרת זכויות אלה עבור חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות בלי צורך להחתים את החטיבה על הסכם או הסכם מעבר להסכם שבינו לבין המציע וללא צורך בחיוב בעלות נוספת.

## ככלל, הבעלות על מוצר המדף הינה של המציע. מוסכם על הצדדים כי כל פיתוח עתידי של תוצרים (הסבה ו/או שדרוג ו/או התאמה ו/או כל שכלול נוסף שיבוצע על גבי מוצר המדף) שבוצע לפי דרישת המזמין ופותח לצרכיו, כמודול נפרד ומובחן, לרבות אך לא רק - הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו בבעלותו של המזמין אשר יפעל לרישום מתאים לפי העניין ולספק ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי אלא באישור בכתב ומראש מהמזמין.

## למען הסר ספק מוצהר בזה, כי בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לספק, כל התוצרים ו/או כל תוצר עבודה אחר יכין הספק במסגרת הסכם זה הם בבעלות החטיבה והספק חייב להעבירם לרשות החטיבה בתום תקופת ההתקשרות ו/או על פי דרישת החטיבה, לפי המוקדם מבין השניים, מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף. רק תוצרים אשר לא הוכנו לצורך הפרויקט, ומהווים חלק בלתי נפרד ממוצר מדף או מקניין רוחני קודם של הספק, לא יהוו קניין החטיבה.

## המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי הסכם זה.

## הספק מתחייב לשפות את החטיבה שיפוי מלא באופן מידי על כל הוצאה שתתבקש להוציא החטיבה בגין חיוב שהספק חב בו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט והוצ' משפט, אגרות, שכר מומחים ועוד. בהינתן שחלה חובת שיפוי כאמור, תודיע החטיבה לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניה וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. ככל שהספק מעוניין להשתתף בניהול ההגנה, החטיבה תאפשר זאת במתן אישור מתאים בכתב  ובתאום מראש עמו ומבלי שהספק יהיה רשאי להודות בשם החטיבה ; במידה ותישקל האפשרות על ידי הספק ו/או החטיבה לנהל מו"מ לסיום ההליכים בדרך של פשרה וככל שמי מהצדדים לא יהיה מעוניין בכך, יידרש אותו הצד ליתן נימוק מטעמים סבירים בכתב. למען הסר ספק, כל התשלומים האמורים בסעיף זה, ישולמו על ידי הספק לחטיבה ו//או לצד שלישי לפי העניין.

### יודגש כי כל פשרה מחייבת את קבלת אישור החטיבה מראש ובכתב.

- שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות החטיבה

## הספק מודע לכך כי בחטיבה פועלים ספקים רבים, אשר חלקם עלולים להיות מתחריו, והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשתף פעולה עימם למען אספקת השירותים נשוא הסכם זה ועמידת הצדדים ביעדיהם לרבות עמידה בלוחות זמנים שנקבעו לכל הספקים ושהוגדרו מראש בתיאום עם החטיבה. אי מילוי התחייבות זו תהווה הפרה ופיצוי כמפורט בטבלת הפיצוים המוסכמים.

## הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאפיון שבוצע על ידו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת מקצועית, על פי שיקול דעתה של החטיבה.

## הספק יעביר, על פי בקשת החטיבה, הכשרה וחפיפה על תוצרי עבודתו, לכל גורם שתבחר החטיבה, בין אם עובד החטיבה ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו, התשלום על שירות זה יהיה על בסיס שעתי, ומותנה בקבלת אישור החטיבה לכך שהתהליך בוצע בהתאם לדרישות המזמין שפורטו בכתב טרם תחילת ההכשרה והחפיפה.

## הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון תקלה בפלטפורמה גם במצב בו לא ידוע באופן וודאי מה מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק.

## הספק יעביר, על פי בקשת החטיבה, הכשרה וחפיפה על הפלטפורמה, לכל גורם שתבחר החטיבה לתחזוקה ותמיכה בפלטפורמה, בין אם עובד החטיבה ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו, התשלום על העבודה הנ"ל יהיה לפי שעות, ומותנה בקבלת אישור החטיבה לכך שהתהליך בוצע בצורה מוצלחת.

- ערבות דיגיטאלית-

  - לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק באופן מקצועי ואיכותי במסגרת הסכם זה, וכתנאי לחתימתו, מתחייב הספק להמציא לחטיבה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה לעד 5% מהיקף השירותים בשנת ההתקשרות הראשונה, בהתאם להערכת החטיבה (להלן: "ערבות ביצוע"), כפי שיתבקש על ידי החטיבה בתחילת ההתקשרות עם הספק . המחשה לתדפיס ערבות בנקאית מצורף כנספח ב'1 להסכם זה. לחטיבה שמורה הזכות לעדכן את סכום ערבות הביצוע מדי שנה בהתאם לצפי היקף ההתקשרות לאותה השנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  - מובהר כי המצאת ערבות הביצוע הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת השירותים לחטיבה. לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מילוי התחייבויותיו לפי מכרז זה ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי-מימוש ההתקשרות, על כל השלכותיה.

  - ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרן כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הגשת ההצעה למכרז.

  - ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטלית ותיערך ותנוהל בהתאם לקבוע בהוראת תכ"מ 14.4.1 "ערבויות דיגיטאליות".

  - ערבות הביצוע תונפק על ידי אחד הגופים ברשימת הגופים המוסמכים להנפיק ערבות דיגיטלית לפי הוראה זו.

  - ערבות הביצוע תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק לחטיבה ועד 60 ימים לאחר סיומה.

  - במידה והחטיבה תחליט לממש את תקופות האופציה העומדות לרשותה במסגרת הסכם זה, יוארך תוקף ערבות הביצוע בהתאם והספק מתחייב לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור לחטיבה לא פחות מאשר 14 יום לפני תחילת תקופת האופציה, ערבות ביצוע בתוקף, ערבות זו תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.

  - בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין ו/או התנה תחילת או המשך אספקת השירות בהצבת דרישות כספיות ו/או אחרות וכן במקרה בו החטיבה עשתה כדין שימוש בזכויותיה ושילמה סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, תהא החטיבה זכאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 14 יום מראש בדבר מתן הזדמנות לתיקון אי-מילוי ההתחייבות, במקרים בהם ההפרה לא תוקנה על ידי הספק.

  - במידה והספק לא עמד בהתחייבויותיו כאמור, יהא חילוט ערבות אשר הופקדה על ידי הספק בהתאם להוראות המכרז, בגדר פיצוי מוסכם כהגדרתו בסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה) תשל"א-1970 לזכותה של החטיבה, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החטיבה לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.

  - למען הסר ספק, מובהר כי אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.

  - לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לספק תוך 60 ימים לאחר גמר תקופת ההתקשרות ואישור החטיבה שהשירותים סופקו לשביעות רצונה המלא.

- התמורה

## תמורת ביצוע השירותים, תוך התאמה מלאה לדרישות החטיבה כפי שמופיעות במכרז ובהתאם להנחיות נציג החטיבה, תשלם החטיבה לספק את התמורה המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ואשר אושרה על ידי החטיבה, המצ"ב להסכם זה כנספח ב'3.

## התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהחטיבה העלאות או שינויים, בגין ביצוע מחויבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

## יובהר כי הסכם זה אינו מחייב את החטיבה לתשלום תמורה כלשהי, וההתחייבות היחידה תהא על פי הזמנות מאושרות ממערכת מרכבה כפי שיונפקו על ידי החטיבה מעת לעת, בכפוף לביצוע בפועל.

## לא ישולמו כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוגדרו בהזמנת העבודה, לרבות הוצאות משרדיות ותשלום שכר, הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים, עלויות ציוד והדפסה , נסיעות וכל הוצאה אחרת ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות תוספת רווח הספק.

## מוסכם כי התשלום יתבסס על המחירים שהציע הספק בהצעתו, בהתאם לשלבי המימוש וכנגד חשבונית. לאחר אישור בכתב מהנציג הניהולי שהרכיב ו/או השירות שסופק עמד במבחני קבלה של החטיבה, הספק יגיש חשבונית.

## כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים (לפני מע"מ). המחירים בהצעת הספק יוצמדו לשער דולר ארה"ב או למדד המחירים לצרכן בישראל, על פי בחירת הספק בהצעתו. למען הסר ספק, יובהר כי השער הקובע הוא השער האחרון הידוע בעת הוצאת כל חשבונית. התשלומים יבוצעו בש"ח. על כל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק. שער הבסיס להצמדה הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות (להלן:"מדד הבסיס").

## .עלויות בגין רכיב שעות העבודה יתבססו, בכל מקרה, על המחירים בהוראת תכ"מ, "הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה", מס' 16.2.11 נספח יג' "תעריפי גג", המתעדכנת מעת לעת, או הוראה אחרת אשר תבוא במקומה, ושיעור ההנחה בו נקב הספק בהצעתו ישמר בכל תעריף. עלויות בגין רכיב שעות עבודה עבור תפקידים נוספים אשר מופיעים בנספח יג' הנ"ל או כל  נספח אחר שיבוא במקומו, ואותם תבקש החטיבה לצרוך במהלך תקופת ההתקשרות מהספק, יתומחרו על פי ההוראה הנ"ל בשיעור הנחה קבוע של 25%.

## מחירי השירותים מהמועד האחרון יהיו צמודים למדד הבסיס (המדד הידוע במועד האחרון בקבלת ההצעות).

## תאריך קובע להצמדה הינו תאריך הוצאת החשבונית.

- אופן ביצוע התשלום

## תשלום יבוצע עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, בהתאם להוראות הרלוונטיות, ועפ"י אבני הדרך שייקבעו עם הספק הזוכה.

## התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. הספק יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור מהנציג הניהולי מטעם המזמין, שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של החטיבה.

## אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם למפורט בהוראת התכ"ם 1.4.3 "מועדי תשלום" או בהתאם להוראות תכ"ם עדכנית יותר בנושא, כפי שתתפרסם מעת לעת.

## הספק יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

## הספק אחראי להסדיר רישומו בפורטל הספקים הממשלתי בהתאם למסמכי המכרז. מובהר, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים. עוד מובהר כי לא תתקבל דרישת תשלום שלא דרך הפורטל.

- יחסי עבודה בין הצדדים

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:

## היחסים בין החטיבה לספק, עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין - ספק עצמאי.

## לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי החטיבה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

## אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה למזמין או למי מטעמו, לפקח, להדריך או להורות לקבלן, או לכל אחד מהמועסקים על-ידו, ו/או להתערב בכל צורה ואופן לגבי השירותים, אלא אמצעי בלבד להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה, השגת מטרותיו במלואן, והבטחת אופן ביצוע השירותים ע"י הספק.

## על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

## הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד – מעביד. אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי קיימים יחסי עובד – מעביד, על כל הנובע מכך,

## הספק מתחייב לשפות את החטיבה שיפוי מלא באופן מידי על כל הוצאה שתתבקש להוציא החטיבה בגין חיוב שהספק חב בו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט והוצ' משפט, אגרות, שכר מומחים ועוד. בהינתן שחלה חובת שיפוי כאמור, תודיע החטיבה לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניה וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. ככל שהספק מעוניין להשתתף בניהול ההגנה, החטיבה תאפשר זאת במתן אישור מתאים בכתב  ובתאום מראש עמו ומבלי שהספק יהיה רשאי להודות בשם החטיבה ; במידה ותישקל האפשרות על ידי הספק ו/או החטיבה לנהל מו"מ לסיום ההליכים בדרך של פשרה וככל שמי מהצדדים לא יהיה מעוניין בכך, יידרש אותו הצד ליתן נימוק מטעמים סבירים בכתב. למען הסר ספק, כל התשלומים האמורים בסעיף זה, ישולמו על ידי הספק לחטיבה ו//או לצד שלישי לפי העניין.

### יודגש כי כל פשרה מחייבת את קבלת אישור החטיבה מראש ובכתב.

## הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את הקבוע  בדיני העבודה החלים במדינה ישראל.

## הספק מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי החטיבה, אלא באישור מראש ובכתב של החטיבה, כל עוד הסכם זה בתוקף.

## כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך אספקת השירותים הינה התקשרות של הספק עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והחטיבה. עם זאת, הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים במפורטים בהסכם זה על נספחיו.

- שמירת סודיות

## הספק, עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן.

## הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה, את דבר ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.

## כתנאי לתחילת אספקת השירותים על ידי עובדי הספק ו/או מי מטעמו, נדרשת חתימתם על התחייבות לסודיות מלאה, טרם התחלת פעילותם בנוסח נספח א'5 למכרז לפיה כי ידוע להם שאי - מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו', סימן ה', לחוק העונשין, התשל"ז- 1977. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לשמירה על סודיות בנוסח נספח א'4 למכרז.

## הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי, או אישי הקשור בחטיבה או בגורמים אשר מקבלים ממנו שירותים, אשר יגיע לידיעתם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה. התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

## מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי החטיבה . יחד עם זאת, מידע אשר חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות תיידע את הספק כי רואה היא כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

## הספק מתחייב להחזיר לידי החטיבה ולחזקתה מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מהחטיבה או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור החטיבה. כמו כן, מתחייב הספק לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

## הספק מצהיר כי ידוע לו שהוצאת מידע מתחומי החטיבה או שימוש במידע אשר הגיע לידיו במסגרת אספקת השירותים שלא לצורך ישיר באספקת השירותים, אסור בתכלית. למען הסר ספק יובהר כי חובת הסודיות חלה מפורשות על רשימות תפוצת  נמענים, על כל רכיביהן ושימוש בהן שלא לצורך אספקת השירות נשוא הסכם זה ו/או העברתן לידי צד ג' תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

- מניעת ניגוד עניינים

## אם לדעת החטיבה הספק ו/או כל צד אחר שבו ו/או עימו הקשור עמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, מצוי במצב בו עלול הוא להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים בהסכם זה לבין עניין אחר, רשאית החטיבה להורות על הקפאת ו/או הפסקת עבודתו של הספק או מי מטעמו, מטעם זה בלבד.

## בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה, על הספק לפנות בהקדם לנציג החטיבה ולפעול בהתאם להחלטתו.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- פרסום

מוסכם בזאת כי כל פרסום בכל הנוגע לביצוע העבודה ו/או אספקת השירות יעשה בתיאום והסכמה הדדית בין הצדדים ולאחר קבלת אישור דוברות משרד הבריאות בכתב.

- אחריות בנזיקין

## הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לחטיבה/למזמין או לצד שלישי כלשהוא, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

## גבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי החטיבה /המשרד בגין נזקים שנגרמו לחטיבה יהיה בסכום  השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 24 החודשים שבסמוך לפני אירוע  הנזק (או לחילופין סכום השווה ל- 24 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם  לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת  ההסכם מחולקת במספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מסך של 500,000 $.

## אם הנזק אירע לפני שחלפו 24 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול  אחריותו של  הספק  כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק  על פי ההסכם בתקופת 24 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל- 24 חודשים על פי הממוצע החודשי,  לפי הגבוה מביניהם).

## מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

### נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

### נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

### מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

### הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

### גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

### תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.

## הספק מתחייב לשפות את החטיבה שיפוי מלא באופן מידי על כל הוצאה שתתבקש להוציא החטיבה בגין חיוב שהספק חב בו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט והוצ' משפט, אגרות, שכר מומחים ועוד. בהינתן שחלה חובת שיפוי כאמור, תודיע החטיבה לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניה וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. ככל שהספק מעוניין להשתתף בניהול ההגנה, החטיבה תאפשר זאת במתן אישור מתאים בכתב  ובתאום מראש עמו ומבלי שהספק יהיה רשאי להודות בשם החטיבה ; במידה ותישקל האפשרות על ידי הספק ו/או החטיבה לנהל מו"מ לסיום ההליכים בדרך של פשרה וככל שמי מהצדדים לא יהיה מעוניין בכך, יידרש אותו הצד ליתן נימוק מטעמים סבירים בכתב. למען הסר ספק, כל התשלומים האמורים בסעיף זה, ישולמו על ידי הספק לחטיבה ו//או לצד שלישי לפי העניין.

### יודגש כי כל פשרה מחייבת את קבלת אישור החטיבה מראש ובכתב.

## מוסכם בין הצדדים כי החטיבה לא תהא אחראית ולא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו, או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמם, או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד, למעט אם הנזק נגרם עקב רשלנות רבתי או זדון של החטיבה.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- אבטחת מידע

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי סעיפי המכרז ו/או נספחי אבטחת המידע, הספק מתחייב כדלקמן:

## להיות אחראי כלפי החטיבה על המידע שהועבר לרשות הספק ולחזקתו במסגרת חוזה זה לרבות על: דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, או מידע לגבי נתונים אישיים מערכות מידע ומרשם של המרכזים הרפואיים בפרט והחטיבה בכלל.

## לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג לחטיבה על פי דרישתה או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

## למנוע גישה למערכות המחשב של הספק המשרתות אותו לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב כנספח.

## לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- ביטוח

## הוראות הביטוח שיחולו על הספק יהיו כמפורט  בנספח ב' 2 המצורף להסכם זה.

- זכות קיזוז ועיכבון

החטיבה רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום המגיע לה מאת הספק, לרבות סכום המגיע לה מכח פיצוי מוסכם הקבוע במסמכי המכרז, בגין נזיקין, על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהחטיבה באמצעות קיזוז מהתשלום הקרוב ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת לרבות מימוש ערבות הביצוע והכול לפי שיקול דעת מוחלט של החטיבה, זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק 14 יום לפני ביצוע הקיזוז אשר יהוו תקופת תיקון ככל ורלוונטי.

- איסור המחאת זכויות וחובות

## הספק לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, לרבות כל זכות ו/או חובה הנובעים ממנו, אלא אם קיבל לכך רשות מהחטיבה מראש ובכתב, למעט המחאה ו/או העברה בתוך קבוצת הספק (לחברות בנות/נכדות/קשורות) ובלבד שהספק ידווח לחטיבה על כך  ויישאר אחראי כלפי החטיבה.

## למען הסר ספק מוצהר בזה כי בכל מקרה בו בוצעה המחאת זכויות ו/או חובות שלא באישור החטיבה כאמור לעיל, אין בה כדי לפטור את הספק או הנמחה מאחריות כלפי החטיבה על פי הסכם זה.

## החטיבה מורשית להמחות את זכויותיה במערכת נשוא התקשרות דנן כפי שקיבלה החטיבה במסגרת חתימה על הסכם זה לכל גוף ציבורי ממשלתי המקושר אליה – וכל זאת על פי החלטתה ובהודעה מראש לספק.

- הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או ביטולו

## על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א-1970.

## מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או לא יוכל מכל סיבה שהיא לקיים את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, הנובעות מהסכם זה, או לא יציית להוראות חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםומשרד הבריאות למתן השירותים, תהא החטיבה רשאית למסור לו התראה בכתב בת 15 ימי עבודה הכוללת דרישה לתיקון הליקויים ולחזור בו מהפרת ההסכם. באם לא יעשה כן הספק בתוך המועד הנ"ל, , תהא החטיבה רשאית באופן חד צדדי לבטל את ההסכם בתום המועד הנ"ל.

## אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהחטיבה להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי מקום בו הפר הספק הפרה יסודית את ההסכם.

## מובהר ומוסכם על הצדדים, כי במקרה בו הפר הספק הפרה יסודית את ההסכם שבין הצדדים, יהא עליו להשיב לחטיבה את כל התשלומים ששולמו לו ממועד ההפרה, למעט תשלומים שהועברו עבור שירותים שבוצעו בפועל בהתאם להוראות המכרז.

- איכות השירות

### איכות השירות היא כלי בידי החטיבה להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע ולפיקוח על הספק לקיום תנאי המכרז.

### הספק נדרש לעמוד באיכות השירות וברמות השירות הנדרשות במסמכי המכרז ובהסכם.

### בכל מקרה של אי -ביצוע השירותים ברמות השירות הנדרשות, עבורן הוגדר פיצוי מוסכם לפי הפירוט בסעיף 4.7.3.1 , תהיה רשאית החטיבה לדרוש מן הספק פיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעורים המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לחטיבה לפי המכרז ועל פי כל דין.

### מימוש פיצויים מוסכמים על ידי החטיבה יכול ויעשה בדרך של קיזוז בהתאם לטבלת פיצוי מוסכם בסעיף 4.7.3.1.

### יובהר, אין בפיצויים המפורטים לעיל כדי למנוע מהחטיבה הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק לרבות חילוט ערבות הביצוע ו/או ביטול ההסכם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

### גובה הפיצויים המוסכמים שיקוזז במהלך שנה מסוימת, לא יעלה על 25% מהתמורה השנתית לספק. יתרת הסכום שלא תקוזז תועבר לשנה העוקבת ותקוזז על פי החלטת החטיבה ברבעון הראשון, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות החטיבה.

### הפרות מצד הספק, שערכן המצטבר ב-3 חודשים רצופים, יעלה על 75% מהתמורה החודשית לספק, עלולות להוות עילה לביטול מיידי של ההסכם עם הספק על ידי החטיבה.

### אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החטיבה לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 בנוסף לפיצוי המוסכם.

- בירור מחלוקות

## בירור כל מחלוקת הקשורה או הנובעת ממתן שירותים על פי הסכם זה, תהיה בסמכותה הבלעדית של ועדת המכרזים החטיבתית לענ"א. יודגש כי אין בסמכות גורם אחר מטעם החטיבה להתחייב לשינוי בתכולת השירותים, שלא בהתאם להוראות המכרז והסכם זה, וכל התחייבות כאמור תהא חסרת תוקף.

## קיומם של בירורים, כאמור לעיל, יעסקו בנושאים שבמחלוקת ולא יהיה בהם כדי לחייב הפסקת ביצוע השירותים על פי הסכם זה או להפסקת תשלומי החטיבה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

## הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 לא יחולו על הסכם זה ככל והבירור בפני ועדת המכרזים החטיבתית לענ"א כאמור לעיל, לא יישא פרי, יובאו הנושאים שבמחלוקת להכרעה בפני ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים..

- שינוי בתנאי ההסכם

כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב, בכפוף לאישור ועדת המכרזים החטיבתית לענ"א. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

- משלוח הודעות

## כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לתעודתן תוך 120 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לתעודתן.

## הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון שלמחרת משלוחה - יש לאשר הגעת הפקס בטלפון.

## כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:

### החטיבה – חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות, רחוב הצבי 15, ירושלים.

### הספק – כמפורט בכותרת ההסכם.

## בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי.

- סמכות השיפוט

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

- שונות

## הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

## הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה, אינו יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל, יבקש הספק את הסכמת החטיבה, מראש ובכתב להתקשרות.

## הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו/או ביצוע ההסכם וכל הנובע והכרוך בהם.

ולראיה באו הצדדים על החתום

________________________				_________________________

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

משרד הבריאות  			     	                             הספק

| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע וכי לא בוצע כל שינוי בנוסח ההסכם, כפי שפורסם על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות, למעט במקומות המסומנים להשלמה על ידי המציע. |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא של עו"ד+מ.ר. | חתימה וחותמת |

# נספח ב'1 – תדפיס ערבות דיגיטלית

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של ___________ (שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין) ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: ____________________________

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

מכרז פומבי מס' 918-2022 בקשה להצעות מערכת לניהול מידע דימות (RIS)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _____________(חלק זה יושלם על ידי המנפיק) תאריך סיום תוקף הערבות: _______________

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד

נספח ב'2 - ביטוח

  - הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הבריאות, כשהם כוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן, וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980  כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח .

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- כל סייג/ חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הספק, אולם נמצא בשליטתו בחזקתו ובפיקוחו - יבוטל.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל.

- בעלי תפקידים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב או ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר נפרדים לענף הייטק/ תחום מחשוב  או ביטוח אחריות מקצועית בלבד (במקרים שלא מסופקת חומרה) . :

__________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

- ביטוח אחריותו החוקית של הספק בגין מתן שירותי פתרון למערכת לניהול מידע דימות (RIS)  במרכזים הרפואיים הכוללים גם: בניית ארכיטקטורה, אפיון, פיתוחים, שינויים תוספות ושיפורים, ליווי, ייעוץ, הקמת המערכת ויישומה, התקנה (כולל במרכזים הרפואיים), התאמות, שירות, תמיכה ותחזוקה, הדרכה הטמעה, בהתאם להסכם ומכרז עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

- הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:

    - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי- כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות.

    - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו.

    - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין הפעילות כמפורט בסעיף 1) לעיל.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הכיסוי על פי הפוליסה יכלול את ההרחבות הבאות:

    - תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

    - אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות לגבי אחריותו בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו, ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של שנוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד הבריאות.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (למעט ביטוח אחריות מקצועית המשולב עם ביטוח חבות המוצר) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למשרד הבריאות, עד למועד החתימה על החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הבריאות לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש לעיל.

  - מדינת ישראל – משרד הבריאות שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח בנספח זה. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד הבריאות לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד הבריאות או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

  - למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

  - אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

# נספח ב 3' – הצעת הספק

(יתווסף לאחר ההכרזה על הספק הזוכה)

# נספח ג' - אבטחת מידע והגנה בסייבר (S)

- הגדרות ייעודיות לנספח זה

  - אירוע אבטחה – אירוע (incident) אשר עלול לפגוע בזמינות, מהימנות או סודיות של מידע של המשרד, של מערכות או קוד המסופקות לו, של חומרה, תכנה, מאגרי מידע או תשתית בהם הספק עושה שימוש לצורך ביצוע ההסכם, ובכלל זה תקיפת סייבר.

  - גורמי שרשרת האספקה – יצרני חומרה, תוכנה או ספקי שירותים לספק, אשר הספק אינו יכול להחליפם מבלי שהדבר יפגע באספקת השירותים בהתאם למכרז.

  - מזמין – בהתאם להגדרתו במסמכי המכרז או ההתקשרות.

  - מידע – לרבות כל מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, רשומה, עובדה, פרט תוכן, מודל, תמונה, סרט, הקלטה, תהליך עסקי, חוות דעת.

  - מידע מאוחסן – מידע של מזמין אשר נשמר או תועד על ידי הספק באמצעות אמצעי או כלי טכנולוגי כלשהו או מידע שנוצר על ידי עיבוד של מידע של מזמין ובלבד שניתן לשייך או לקשר בצורה כלשהי בין המזמין ובין המידע לאחר העיבוד.

  - מידע רגיש – מידע אשר יש בחשיפתו כדי לפגוע או לשבש בדרך כלשהי את עבודת המזמין, לפגוע בשירותים המסופקים על ידי המזמין או הממשלה, או לחשוף פרטים ומידע של המזמין אשר אינם נחלת הכלל, ובכלל זה מידע אישי של אזרחים או עובדים, תהליכי עבודה רגישים, שרטוטי מתקנים, תיאור מערכות אבטחה, קוד מקור ותוכנות של מערכות המזמין, מסמכי תכנון של מערכות המזמין או של מערכות המותאמות לשימושו, אמצעי הזדהות ואימות, מידע לגבי מזמינים מסווגים, יעדי הספקה של חומרה או מערכות וכל מידע אחר שיוגדר על ידי המזמין כרגיש.

  - עורך המכרז – בהתאם להגדרתו במסמכי המכרז או ההתקשרות, או מי מטעמו.

  - שירות חיוני – אחד מאלה:

שירותים המסופקים על ידי מזמין לאזרחי ותושבי מדינת ישראל אשר תפקודם התקין והסדור הוא קריטי לאזרח או למשק.

שירות של מזמין הנדרש לתפקוד התקין של המזמין או הממשלה.

  - תקיפת סייבר – אירוע אבטחה שמטרתו לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה בהם הספק או מזמין עושים שימוש, או לגרום לשיבוש בשירותים הניתנים על ידי הספק או המזמין, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום להרס, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה למידע של המזמין.

- כללי

  - האמור בנספח זה אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז וההתקשרות.

  - הספק מודע לכך כי המידע של המזמינים, המערכות המשמשות לאחסון, העברת ועיבוד המידע הינם בעלי רגישות גבוהה הן מבחינה תפעולית והן מבחינת ביטחון מידע למזמינים ולאזרחי ותושבי מדינת ישראל, ולא יהיו לספק טענות בשל כך.

  - הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות, הרשתות והחומרה המשמשות אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמינים, על תקינותם, אמינותם (Integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו, יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לאבטחת המידע הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

  - הספק מתחייב לא למסור לכל צד אחר כלים או סיוע טכנולוגי בפיענוח כלי אבטחה המשמשים לצורך מתן שירותים למזמינים, ובכלל זה כלי הצפנה כגון חותמות ומפתחות הצפנה המשמשים לצורך הגנה על מידע, לרבות מידע מאוחסן או כלים או נתונים המשמשים לגישה למערכות, ללא רשות מראש ובכתב של עורך המכרז.

  - הספק מתחייב לשתף פעולה עם עורך המכרז לצורך אספקת שירותים באופן מאובטח, ובכלל זה יעביר לידי עורך המכרז כל מידע רלוונטי, בהתאם למפורט בנספח זה, לצורך כך. עורך המכרז יהיה מחויב להשתמש במידע שיתקבל מהספק אך ורק לצרכים האמורים בנספח זה תוך גילויו לגורמים הנדרשים לכך לטעמו לרבות לצורך ניהול ההתקשרות, הערכת סיכונים, וקביעת פעולות נדרשות.

  - כל האמור בנספח זה יהיה תקף עבור עובדי הספק, קבלני משנה ועובדים ארעיים מטעמו, והאחריות על עמידה בחובות אלו תהיה על הספק ועל מי מטעמו ביחד ולחוד.

- ממונה אבטחת מידע מטעם הספק

  - הספק ימנה גורם מקצועי בכיר מטעמו הכפוף להנהלת הספק בעל ידע ומיומנות בתחום אבטחת מידע והגנה בסייבר, כממונה אבטחת מידע.

  - ממונה זה יהיה אחראי לכל נושא הקשור בהגנה על מידע וטיפול באירועי סייבר, דלף מידע, ועמידת הספק בכל הדרישות הרלוונטיות, ובכלל זה יספק אסמכתאות בתחום אבטחת המידע, פרטיות והגנה בסייבר ומימוש תנאי ההתקשרות וההסכם אצל הספק וקבלני המשנה מטעמו.

  - לרשות ממונה הגנת הסייבר יעמדו המשאבים והסמכויות הנדרשות לביצוע תפקידיו בהתאם להוראות המכרז.

  - יש לעדכן את עורך המכרז בזהות הממונה ובאופן ההתקשרות עמו. בכל מקרה של החלפת הממונה יש לעדכן את עורך המכרז תוך 5 ימי עבודה בזהות הגורם המחליף ופרטי הקשר עמו.

  - עורך המכרז יהיה רשאי לקבוע דרישה להכשר בטחוני, ברמה נדרשת לצורך ביצוע ההתקשרות, בהתאם לקביעת עורך המכרז, עבור ממונה זה.

- שמירה על המידע

  - עורך המכרז והמזמינים הם הבעלים הבלעדיים של המידע, לרבות המידע המאוחסן. הספק לא יעשה במידע המאוחסן כל פעולה אלא ברמה המינימאלית הנדרשת לצורך אספקה תקינה של השירותים הנרכשים במסגרת ההסכם ובכלל זה שיפור הגנת הסייבר של תשתית הספק או השירותים, לחיוב בגינם ולמימוש חובותיו של הספק לפי ההסכם.

  - הספק מבין כי כל חשיפה, פגיעה, נזק, מניעת גישה, אבדן של מידע רגיש או חשיפה של מידע לצד שלישי עלול לגרום לעורך המכרז, למזמינים ולמשתמשים, וכן לצדדי ג' נזקים כבדים. בהתאם הספק יהיה מחויב לשמור על המידע הרגיש בהתאם לסטנדרטים הגבוהים בהתאם למקובל בשוק, ולא להעבירו לידי צד שלישי כלשהו, בהתאם להוראות נספח זה.

  - מבלי לגרוע מחובות הספק, הספק ינקוט באמצעי הזהירות הנדרשים על-מנת לוודא שהגישה למידע ניתנת אך ורק לעובדים מורשים של הספק אשר גישה למידע זה נדרשת להם לצורך אספקת השירותים למזמינים. על הספק להבטיח כי החשיפה והשימוש במידע לגורמים המורשים יהיו במידה המינימלית המתחייבת לצורך אספקת השירות באופן תקין, ובהתאם לחובותיו של הספק. הספק ידריך את הגורמים המורשים במטרות השימוש במידע, ובאשר לחובות המוטלות עליהם בהתאם לדין ולהוראות הסכם זה כתוצאה מהחשיפה למידע.

  - כל המידע המאוחסן הנוגע להתקשרות זו יישמר במערכות מאובטחות ומוגבלות לגישה של מורשים בלבד, בהתאם להוראות ההסכם ונספח זה.

  - הספק ומי מטעמו מתחייבים בזה כי ישמרו בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע לרבות נתונים או סודות מסחריים על אודות מזמין, עורך המכרז או ממשלת ישראל שיגיעו לידיעתם במישרין או בעקיפין או יופקו על ידם עקב מתן השירותים המבוקשים על פי המכרז.

  - הספק ומי מטעמו מתחייבים שלא לגלות במישרין או בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע העבודה הנדרשת על ידי המזמין; הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ינקטו את כל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה שבה יהיה אגור. כל חריגה מהוראה זו תתבצע אך ורק באישור מראש ובכתב של עורך המכרז או המזמין וזאת למעט מידע המצוי בנחלת הכלל או מידע שיש חובה למסרו ע"פ דין.

  - חובות הספק כלפי המידע הרגיש יחולו כל עוד המידע מצוי אצלו, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - המידע המאוחסן ישמר במלואו בגבולות מדינת ישראל, אלא אם כן ניתן אישור עורך המכרז או המזמין.

  - מבלי לגרוע מחובת הספק בכל מקום אחר, הספק יהיה אחראי על שמירה, הגנה ושלמות המידע הרגיש במערכותיו, והוא לא ייגש אליו, לא יאפשר לאחר לגשת אליו, לא יעשה בו שום שימוש או שינוי, ולא יתיר כל שימוש או שנוי, בין במעשה ובין במחדל, שאינו מותר בהתאם להוראות הדין הישראלי ובהתאם להוראת ההסכם ונספח זה.

  - המידע המאוחסן יהיה בהשגחתו של עובד הספק או קבלן המשנה המוסמך לראותו או לעסוק בו.

  - הדפסה, אחסון ומשלוח של מידע שבידי הספק יהיו על פי הנחיות עורך המכרז או המזמין.

  - ככל שעורך המכרז או המזמין קבע כי מידע מסוים הוא בעל רגישות מוגברת, מידע זה לא יועבר בתווך אשר לא אושר על ידי עורך המכרז או המזמין מראש. סעיף זה לא יחול על מידע בסיווג שמור ומעלה אשר אין להעבירו בדוא"ל כלל.

  - הספק ידאג לתפעל ולעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי אבטחת מערכותיו, אשר באמצעותן הוא מספק שירותים למזמינים, תהיה לפי הסטנדרטים המחמירים הנהוגים בשוק תוך הפעלת האמצעים הטכנולוגיים החדישים ביותר (state of the art) אשר וישודרגו ויעודכנו באופן תדיר תוך התקנת טלאי (patch) אבטחת מידע או עדכונים קריטיים בהקדם האפשרי. בנוסף, עורך המכרז רשאי לתת הנחיות נוספות לאבטחת מידע והגנה בסייבר והספק ישתף פעולה עם הנחיות אלה. ככל שהנחיות כאמור משיתות על הספק עלויות חריגות, הוא יפנה לעורך המכרז לצורך בחינתן.

  - על המערכות אשר באמצעותן הספק מספק שירותים למזמינים לקיים לפחות את הדרישות הבאות:

    - זיהוי משתמש חזק ברמת 2FA (Two Factor Authentication).

    - מידור הרשאות ברמת מערכת ההפעלה המאפשר למשתמש המורשה בלבד גישה למידע.

    - אמצעי הגנה מפני קוד זדוני ומתקפות Zero Day המתעדכן תדיר.

    - הגנת Firewall בין מחשב המשתמש לרשת האינטרנט.

    - מערכת איתור התקפות רשתיות.

    - על כל מחשב נייד המחזיק חומר נשוא מכרז זה להיות מוגן על ידי מערכת הצפנת דיסק (Whole Disk Encryption).

  - הספק יציג לעורך המכרז, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע.

  - כל המידע המאוחסן יגובה באופן סדיר על מנת למנוע את אובדנו. הגיבויים יישמרו במקום נפרד מהמקור תוך שמירה על רמת אבטחה שהוגדרה במקור עבור אותו חומר.

  - הספק יבצע תהליכים מקובלים לבחינת רמת המהימנות של עובדיו, קבלני משנה וספקיו תוך הפעלת תכנית לאיתור ומענה לאיומי אבטחה אשר מקורם בגורם הפנימי.

  - הספק יעביר למזמין ועורך המכרז, לפי בקשתם, את פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל.

  - עם סיום ההתקשרות, הספק ימסור למזמין גיבוי מלא, בפורמט סטנדרטי של כל המידע המאוחסן, כל מצע מידע נייד (כגון מדיה אופטית, קלטת, כרטיס זיכרון, FlashDrive וכו') וכן כל מקור וההעתק של הדוחות והרישומים הסופיים שהופקו לשם מתן השירותים המבוקשים. מיד לאחר אישור המזמין על תקינות המידע שהתקבל, ובכפוף להוראת הדין, ישמיד הספק את כלל החומרים שיוותרו בידיו ויבצע מחיקה מלאה (Wipe) של כלל נתוני המזמין.

  - התחייבויות הספק על פי סעיף זה הן תנאי מהותי להתקשרות והן מחייבות את עובדי הספק לסוגיהם ומי מטעמו המעורבים בפרויקט, לרבות קבלני משנה.

  - עמידה בדרישות חוק, תקנות ותקני אבטחת מידע

    - ככלל, על הספק ועל מערכותיו לעמוד בכל דרישות הדין הרלוונטיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ומבלי לגרוע מיתר התחייבויות הספק, מערכותיו יענו על כל דרישות אבטחת המידע ואחרות המפורטות בגרסתם ומהדורתם העדכנית ביותר של החוקים, התקנות, התקנים וההנחיות המפורטים להלן:

הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

הוראות כל דין המתייחס למערכות ממוחשבות, ובפרט – חוק המחשבים, התשנ"ה-1985, חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל דין רלוונטי אחר.

תקן אבטחת מידע ISO 27001.

- התמודדות עם אירועים וביקורות

  - כללי

    - מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, ולצורך עמידה בחובותיו על פי נספח זה מסכים הספק על שיתוף פעולה עם עורך המכרז והמזמינים כמפורט בנספח זה, והכל לצורך ביצועה התקין של ההתקשרות.

    - הספק מתחייב לתקן ליקויים שנמצאו על ידי עורך המכרז, ואשר לדעת עורך המכרז מסכנים את המידע, המערכות או התהליכים של המזמינים, בפרק זמן סביר ועל חשבונו, וכן מסכים כי ככל שלא יתקן ליקויים כאמור בפרק זמן סביר, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה עילה להפסקת התקשרות בכפוף לשימוע.

  - חובת דיווח

    - הספק מתחייב להודיע לעורך המכרז והמזמינים, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה , בדגש על אירוע אשר מסכן מידע, מערכות או תהליכים של מזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף מידע הקשור למזמין או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות מזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של מזמין או בקוד המשמש אותו.

נסיון להחדרת קוד זדוני למערכות המזמין או למערכת המסופקת למזמין.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על מזמין.

חולשה או חשיפה שאותרה במערכות שסופקו למזמינים או בשירותים המסופקים להם.

    - במקרה כאמור, על הספק להודיע לעורך המכרז והמזמינים על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה. יודגש כי חובה זה תחול גם אם אין בידי הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו ולהנחיות עורך המכרז. על הדיווח לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

אופן הטיפול באירוע והאמצעים הננקטים באופן מיידי לצורך צמצום הנזק ומזעור החשיפה בטווח הזמן המיידי. לחילופין, עבור מערכות המותקנות באתרי המזמינים, לפרט את הפעולות אשר על המזמינים לנקוט על מנת למזער את הסיכונים הגלומים באירוע ואת הדרכים לאבחן האם החולשה או החשיפה מומשה.

תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, סקירת היסטוריית האירוע הידועה וכד'.

המערכות אשר נפגעו או היו היעד לתקיפה.

המידע אשר זלג, נפגע או שהיה היעד לתקיפה.

ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר.

פעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים בעתיד.

כל מידע אחר שיידרש על ידי המזמין לצורך ניתוח האירוע.

    - יובהר כי חובת הדיווח המפורטת בסעיף ‏5.2 לעיל תוגבל לכלל המידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמינים, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

    - הספק יחתים את גורמי שרשרת האספקה על התחייבות להודיע לעורך המכרז ולמזמינים, ביחד או לחוד, בהקדם האפשרי וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה, כמפורט בסעיף ‏5.2, אשר מסכן מידע או מערכות של הספק או המזמינים ואשר עלול להשפיע על יכולת הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. הודעה כאמור תהיה כמפורט בסעיף ‏5.2.2 לעיל.

  - ביקורת תקופתית

    - עורך המכרז יהיה רשאי לבצע ביקורת תקופתית אודות עמידת הספק בדרישות אבטחת המידע, הפרטיות והסייבר במסגרת אספקת השירותים למזמינים. ביקורת זו תתבצע במתקני הספק, בהודעה מראש של לפחות 7 ימי עבודה, או בדרך של בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת הספק בדרישות המכרז לאבטחת מידע והגנה בסייבר. על הספק להעביר את הדוחות והדיווחים בהתאם ללוח הזמנים שיוגדר על ידי עורך המכרז.

    - ככל שלדעת עורך המכרז יש צורך בבדיקות חדירות, סקר סיכונים ו/או באימות נתונים אלו או אחרים, יפעל עורך המכרז בדרך המפורטת להלן:

עורך המכרז יעביר לספק רשימה מסודרת של נושאים הדורשים בדיקה או אימות.

הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות, על חשבונו, באמצעות גוף חיצוני, אשר אינו תלוי בספק והמאושר על ידי עורך המכרז, ויעביר לעורך המכרז את דו"ח הבדיקה המקורי והמלא כאשר הספק יהיה רשאי להשחיר בו אך ורק נתונים אודות לקוחות אחרים. בכל מקרה, ממצאי הבדיקה וההמלצות יוגשו במלואם. הליך זה יבוצע טרם  המסירה הראשונית של המערכת וטרם התקנת כל גרסא חדשה של המערכת.

עורך המכרז יהיה רשאי לבצע בדיקה זו או אחרת כחלופה לביצוע הבדיקה על ידי גוף חיצוני. במקרה זה, יתאם עורך המכרז את ביצועה עם הספק תוך שבדיקה זו תבוצע בהתאם לנושאים המוגדרים בנספח זה. יובהר כי אין בביצוע בדיקה זו על ידי עורך המכרז בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק.

    - ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו, או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו או שהיא כרוכה בעלויות כספיות לא פרופורציונאליות, יפנה לעורך המכרז לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת. למען הסר ספק, החלטת עורך המכרז לגבי אופן ביצוע הביקורת ומימון העלויות תהיה מכרעת.

  - ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר

    - עורך המכרז יהיה רשאי לבצע ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר, גם אם לא דווחה על ידי הספק, המשפיעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמינים, בהתאם לאחד המסלולים המפורטים להלן:

    - מסלול א' – ביקורת על התמודדות הספק:

עורך המכרז יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת סייבר כמפורט לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת לעמוד על הפגיעה באספקת השירותים או המוצרים למזמין.

עורך המכרז יהיה רשאי לדרוש מהספק כי יבצע בדיקה או פעולה במערכותיו המשמשות למתן השירותים לצורך בחינת התקיפה או על מנת לוודא כי לא מתקיים אירוע כאמור. יובהר כי כל מידע שיועבר לספק לצורך בדיקה זו הוא רגיש ואין להעבירו לכל גורם אחר ללא אישור עורך המכרז או המזמין.

ככל שעורך המכרז מצא כי אין די באמור בסעיפים לעיל על מנת להבטיח בצורה מספקת את אבטחת המערכות או המידע של המזמינים, או שמדובר במידע רגיש, או באירוע שיש לו השפעה על שירותים חיוניים, יהיה עורך המכרז רשאי לקבוע כי במקביל לעבודת הספק, יהיה עורך המכרז רשאי לבצע בדיקה של מערכותיו של הספק הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים, לבצע בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין, להתמודד עם אירוע האבטחה ולאבחן את אופן התקיפה, המערכות שנפגעו, ההשפעה על מתן השירות, ולבחון דרכים למנוע את המשכם והישנותם ולהנחות את הספק בדרכים לצמצם סיכונים אלו ועוד, וזאת באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשותו.

    - מסלול ב' – סיוע של  המזמין בהתמודדות עם האירוע:

פעילות במסלול זה תהיה אך ורק לבקשת הספק ובהסכמה מפורשת ובכתב שלו למעט במקרים המפורטים בסעיף ‏0‏0 לעיל, בהם פעילות במסלול זה תשולב עם הטיפול באירוע על ידי הספק.

עורך המכרז רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לסייע לספק לבצע בדיקה של מערכותיו הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים, לבצע בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין, להתמודד עם אירוע האבטחה ולאבחן את אופן התקיפה, המערכות שנפגעו, ההשפעה על מתן השירות, ולבחון דרכים למנוע את המשכם והישנותם ולהנחות את הספק בדרכים לצמצם סיכונים אלו ועוד, וזאת באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשותו, והכל ביחס לשירותים הניתנים על ידו בהתאם להסכם זה ולצורך המשך אספקתם.

יובהר כי אין בסיוע של עורך המכרז בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק או להטיל על עורך המכרז כל אחריות.

    - לצורך סיוע כאמור, הספק ישתף פעולה כמיטב יכולתו עם דרישות עורך המכרז ויעמיד לרשותו כל מידע נדרש לצורך אבחון והתמודדות עם אירוע האבטחה או לוודא כי אירוע כאמור לא מתקיים. מידע זה יוגבל למידע הרלוונטי למערכות המזמינים או המערכות המשמשות למתן שירותים למזמינים, וללא גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

    - ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו, יפנה לעורך המכרז לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

נספח ד' - טופס שאלות הבהרה על ידי מגיש הבקשה

לא רלוונטי למכרז זה

# נספח ה' – זכות ברירה

בהתאם לסעיף 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, ובכפוף לאישור ועדת המכרזים של החטיבה, רשאית החטיבה לממש במסגרת המכרז את האופציות הבאות.

מחירי מימוש האופציות כלולים במחיר המוצע על ידי הספק– לכל הרכיבים המוגדרים כחלק מהפתרון הנדרש ומתומחרים במסמכי המכרז. 
לרכיבים שאינם מוגדרים כחלק מהפתרון הנדרש יציע הספק מחיר מימוש אם וכאשר יתבקש לעשות כן.

ההרחבות הפוטנציאליות של המכרז כוללות בין היתר את הנושאים הבאים, (אך אינן מוגבלות לנושאים אלה):

- התאמה ופריסת המערכת עבור המרכזים הרפואיים בהתאם למחירים בפרק המחיר. מחיר זה ישמר לכלל המרכזים הרפואיים של החטיבה.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכים נוספים של ניהול איכות ובקרה.

- התאמה לצרכי חיבור לתשתית הלאומית לשיתוף מידע, על כלל השינויים והשדרוגים שייערכו במערכת זו.

- התאמה לצורך חיבור לכלים ויישומים חדשים לצרכי ניסוי, בחינת היתכנות ופיתוח מוצרים ושירותים חדשניים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי דיווח לרשמים לאומיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול מחקרים רפואיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול ודיווח מדדי איכות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מענה טלמדיסין לאומי או ארגוני המאפשר תיאום וטיפול בין גורמים מטפלים ובין גורמים מטפלים למטופלים באופן ישיר, תוך תיעוד המפגש וההתייעצות בכל סוגי הרפואה מרחוק.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול טיפול מהקהילה, טיפול מרחוק, ותמיכה במעטפת הטיפול כולל אינטראקציה עם בני משפחה וגורמים מטפלים בסביבה הקהילתית.

- השלמת הפתרון לנושאים הנחוצים לצורך דיווחים לחטיבת המרכזים הרפואיים – כולל שירותים לאחידות וטיוב המידע, מימשקים לשירותי מידע מרכזיים בחטיבת המרכזים הרפואיים, שילוב פתרונות להתממת המידע, שילוב כלים לטרמינולוגיה.

- השלמת הפתרון לצרכי גזירת מידע, החצנה לציבור, העברה למערכת BI ולמאגרי ביג דאטא לשימוש מערכות AI.

- השלמת הפתרון באספקת כלים, על פי צרכי החטיבה, לגזירת נתונים ושאילתות בבסיס הנתונים.

- השלמת הפתרון ליישומים המנגישים את המידע לציבור – פורטל, PHR ומובייל.

- התאמות ושינויים לטובת שיפור התחשבנות ולוגיקה לאדמיניסטרציה.

- שילוב וניהול מסמכים, ניהול ידע, ניהול סריקות.

- התאמת הפתרון ושילוב מרכיבים דרושים לצורך חיבור למיכשור רפואי – רציף ובדיד – כולל רכש מוצרים משלימים במידת הצורך.

- שילוב מלא של כלי ניהול מימשקים לניהול פנימי בתוך הפתרון מול מרכיבים משלימים, מול שותפי תפקיד ומול חטיבת המרכזים הרפואיים וגורמים נוספים.

- שילוב כלים לניהול קטלוגים לוגיסטיים וקליניים.

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- התאמה לביצוע דיווחים אוטומטיים לפי אבחנות או פרוצדורות לגורמים לאומיים – חטיבת המרכזים הרפואיים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

- התאמה לדיווח על אירועים חריגים – לחברת הביטוח ו/או לחטיבת המרכזים הרפואיים.

- מימוש הפתרון לצרכי ניהול מעקב אחר ניסויים קליניים, כולל תהליכי אישור הניסוי והבקרה.

- שילוב רכיבי זימון תורים וניהול תורים, כולל מעקב זמני המתנה ו-SLA.

- הרחבת הפתרון למימוש רכיבי ניהול אדמיניסטרטיבי ותפעולי בארגון הרפואי, כולל ניהול מלאי, ניהול תהליכים לוגיסטיים, ניהול רכש ותחזוקה, ניהול התקציב וההתחשבנות הארגונית, ניהול פיננסי וכיו"ב.

- השלמה לצורכי חיבור למאגרים לאומיים ובינלאומיים.

- שילוב רכיבי ניהול המידע על הגורמים המטפלים במערכת, תוך תיעוד התמחויות, הכשרות וניסיון מקצועי הנדרש להסמכה וטיפולים שוננים.

- שילוב מרכיבים לניהול תרופתי, ניפוק תרופות, התראות על תרופות ודיווח מרכזי.

- שילוב כלים לתיחקור, אנליזה וניהול מידע.

- שילוב כלים לניהול מידע גיאוגרפי, ניטור מיקום, הכוונה בתוך מבנים ושירות לקהל.

- שילוב מידע ממכשור לביש ואמצעי קצה – RFID, IOT, רכיבי ניטור ובקרה.

- שילוב יכולות קליניות מתקדמות.

- שילוב מרכיבים קליניים משלימים הנדרשים ליישום הפתרון בארגונים מורכבים.

- שילוב מערכות תומכות החלטה.

- ניהול מערך נתיחות פתולוגיות לצרכים שונים, כולל ניהול התיעוד המשפטי, ראיות, דגימות, ותיעוד קבורה ושמירה של רקמות.

- רכש מוצרים משלימים וכלים נדרשים למימוש הפתרונות המפורטים במכרז או בנספח זכות הברירה.

- התאמה, פיתוח ומימוש פתרון לניהול שירותי קהילה (קופת חולים או גורם מקביל – צה"ל / שב"ס / משטרה).

- ניהול שירותי רפואה בחרום – מרכזי נחשפים, מב"טים, בית חולים שדה ומרפאות ייעודיות.

- הרחבה שירותי האירוח לענן למרכיבים נוספים ומערכות נוספות.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- הרחבת שירותי היישום והתכנון לניהול ארכיטקטורת הפתרון על כלל מרכיביה וההרחבות האפשריות.

- שו"שים עבור החטיבה ו/או עבור בתי החולים ע"פ מחירי שעות העבודה בפרק המחיר,  במהלך תקופת הקמת המערכת, פריסתה, ובהלך כל שנות שנות התחזוקה.

- הארכת משך ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז.

# נספח ו' – מפרט Demo ספקים

- כללי

להלן מוצגות הנחיות מפורטות לספקים.

- סדר יום

לכל הצעה יוקצו שלוש שעות להדגמה, בהתאם לפירוט הבא:

| # | נושא | משך |
| --- | --- | --- |
|  | תיאור כללי של המציע וההצעה, כולל פירוט לקוחות והתקנות של המוצר | 20 דקות |
|  | הדגמת התרחישים המוצגים בסעיפים הבאים | 130 דקות |
|  | שאלות החטיבה ומענה מציע (*) | 30 דקות |

(*) שאלות החטיבה, על המציע להיות ערוך להדגמה של יכולות והיבטים נוספים של המוצר. ייתכן שחלק משאלות החטיבה יהיו משולבות תוך כדי הדגמת התרחישים הנדרשים על ידי המציע.

- רשימת תרחישים

סיפור המסגרת

הDemo יכיל את כל שלבי העבודה במפורטים להלן בהתייחס לשתי התרחישים:

| # | נושא |
| --- | --- |
|  | טיפול בהזמנות מעולם האשפוז מטופל ת.ז 12345678-0 מקרה 1000777 מאושפז במחלקה פנימית א' ומבקשים לבצע את הצילום: CT עמוד שדרה צווארי במכון טומוגרפיה ממוחשבת |
|  | טיפול בהזמנות מעולם האמבולטורי מטופל מבקש לבצע צילומים: עמוד כף רגל קדמי אחורי, אצבע רגל אלכסוני במכון הרנטגן |

עבור כל תרחיש יש להתייחס לשלבים הבאים (מפורטים בסעיפים הבאים):

- יצירת הזמנה רפואית

- קביעת מועד לביצוע הבדיקה

- קבלת המטופל במכון

- ביצוע הבדיקה ע"י הרנטגנאי

- כתיבת מסמך פיענוח ע"י הרדיולוג

- כלי ניהול ובקרה

- יצירת הזמנה רפואית

- קליטת נתוני מטופל (קשר למערכת ATD)

- בחירת הבדיקה או קבוצת בדיקות.

- קליטת נתונים ברמת ההזמנה

- קליטת פרמטרים ברמת בדיקה

- יצירת  מספר הגעה ACCESSION NUMBER ברמת בדיקה

- קביעת מועד לביצוע הבדיקה

עבור הזמנות שנוצרו בתרחיש הקודם יש לקבוע מועד לביצוע בדיקות:

- שיבוץ ליומן הרלוונטי בתאריך והשעה הרצויה

- העברת המידע למערכת ה-PACS קובץ רשימת עבודה WORKING LIST  ברמת השירות עם נתוני השיבוץ ליומן

- העברת מידע למערכת הקלינית

- קבלת המטופל במכון

- איתור הזמנת המטופל

- תהליך קליטת המטופל במערכת

- ביצוע הבדיקה ע"י רנטגנאי

- בחירת המטופל והבדיקה

- תהליך שאינו מחייב מסמך רנטגנאי – אישור ביצוע

- תהליך המחייב מסמך רנטגנאי – דיווח מסמך רנטגנאי

- כתיבת מסך פיענוח ע"י רדיולוג

- בחירת המטופל והבדיקה או מספר בדיקות
מנגנון להצגת תשובות זמניות לחתימה 
מנגנון לאישור 
אם לא נדרש למלא מסמך פענוח אודות הבדיקה – אישור ביצוע

- כתיבת מסמך הפיענוח
אפשרות גישה לבדיקות קודמות לצפייה, אפשרות לבצע העתקה

- העברת המידע למערכת הקלינית

- שמירת המידע במערכת ה- PACS.

- כלי ניהול ובקרה

- הצגת סטטוס מטופלים במכון (מסך למנהל On line)
כמה צריכים להגיע בשעות X  הקרובות
כמה הגיעו וממתינים לבדיקה
כמה בדיקות שבוצעו ללא תשובת רדיולוג (לפי מודליטי)

- התרעות 
על הבדיקות שלא בוצעו 
על בדיקות ללא תשובה אחרי X זמן (פרמטר לפי מודליטי)
התרעות למנהל תחום (לדוגמה CT)
התרעות למחלקה מזמינה

- דוחות  לפי רופא מבצע
לפי תקופה
לפי מודליטי
לפי בדיקות

- ניצולת של מכשירים (עדיף בצורה גרפית)
On line
לתקופה

# נספח ז' – לא רלוונטי

# נספח ח' – דרישות פונקציונליות וממשקים (S)

| # |  | רכיב לשקלול |  |  | פירוט הרכיב | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | קישוריות לתיק הרפואי | 1.1 |  | - קיום ממשקים מוכחים ועובדים בביה"ח בין מערכת ה RIS לתיק הקליני, לפחות ברמה של העברת הזמנות מהתיק הקליני למערכת הדימות, החזרת סטטוס ההזמנה, בדיקה ותוצאה ממערכת הדימות לתיק הקליני, החזרת תשובת הפענוח ממערכת הדימות לתיק הקליני, העברת ה- accession number. - קליטת נתונים קליניים ממערכות הרשומה הרפואית הרלוונטיים לביצוע הבדיקה ואשר יוגדרו בשלב האפיון (לרבות: רגישויות, מחלות רקע, תרופות, בדיקות מעבדה, סטטוס סיעודי). הצגת הנתונים במערכת ה RIS. - חישוב GFR והצגתו כחלק מהצגת הנתונים הקליניים. - קליטה והצגה של מסמכים קליניים רלוונטיים אשר יוגדרו בשלב האפיון, מתוך מערכות הרשומה הרפואית או מערכת לניהול מסמכים לרבות: מסמך קבלה למחלקה/מיון, מסמך שחרור מהמחלקה/ מיון, דוח פעולה אנדוסקופית, דוח ניתוח. - פעולות פולשניות במכון הדימות: הדיווח הקליני והמסמכים הנלווים לפעולה הפולשנית (הכנת מטופל, timeout, קבלה סיעודית, מהלך פעולה וכו'). יתועדו במערכת ה- RIS או בתיק הקליני. קיום ממשק למערכת ה-RIS שיאפשר סגירה של המקרה ב-RIS במידה ותיעוד יתבצע בתיק הקליני. - תמיכה בקבלת החלטות לסוג הבדיקה – רגישות לחומרי ניגוד, רמת קרינה אופטימלית, מצב הריון / הנקה. | 10 |
|  |  |  |  |  | - טבלאות מרכזיות משותפות עם המערכת המנהלית ועם התיק הרפואי - ינוהלו במערכת ב- ATD ובתיק הרפואי. - העברת הנתונים בין המערכות תתבצע ע"י ממשק – ר' סעיף ממשקים. |  |
| 2 |  | ניהול הזמנות וזימונים | 2.1 |  | - המערכת תכלול יכולת להקמת הזמנה לטיפול. שלב מקדים לזימון התור. ניהול ההזמנה המערכת יאפשר: - קישור מסמכים אשר יועברו ע"י המטופל וישמשו בסיס לקביעת פרוטוקול הטיפול וקביעת השירות. - אפשרות לנהל סבב אישורים - נתונים אלו יהוו בסיס לזימון התור של המטופל. - המערכת תכלול יכולות מתקדמות לזימון וניהול תורים במכון הדימות. - רכיב השיבוצים ותצוגת התורים שנקבעו וכן התורים הפנויים יופיעו גם בצורה גרפית תוך הצגת הפרטים בתצורת יומן ואפשרות ביצוע פעולות באופן גרפי (drop &drag). - המערכת תתמוך ב"ניהול חכם" של המשאבים ותאכוף חוקיות לגבי הבדיקות הנקבעות למכשירי הדימות השונים. (למשל אכיפת משכי זמן נדרשים בהתאם לסוג הבדיקה, אכיפת סוגי בדיקות בהתאם למכשיר). - המערכת תתמוך בהצגה ומילוי התורים הזמינים בסדר כרונולוגי (מניעת יצירת חורים בלו"ז). - התחשבות בצורכי כיול מכשירים לטובת בדיקות שונות. - תמיכה בניהול תורים ע"י הנבדקים עצמם – יתרון (באמצעות פורטל). - תמיכה במתן מידע למטופל בקביעת התור – יתרון. - המערכת תתמוך בהתרעה במקרים של התנגשות בין בדיקות המבוצעות בסמוך לפי חוקים שיקבעו מראש, מתבקשת יכולת בדיקת התנגשויות אפשריות: א. בדיקת התנגשויות בין זימונים בתוך מערכת הRIS . ב. בדיקת התנגשויות מול פעילויות נוספות של המטופל בבית החולים באמצעות ממשק. - ניהול מובנה של מסמכים נלווים לקביעת תור ולצורך פענוח בדיקה (פקסים, מסמכים סרוקים וכד') – יתרון. - ניהול מסמכים נלווים – יכולת עיבוד מסמכים נלווים לבדיקה / תור (כגון הגדלה/הקטנה, יישור, סיבוב וכו') – יתרון. - ניהול קבצים Non-Dicom (תמונות, וידאו, תוצאות של בדיקות). | 10 |
|  |  |  | 2.2 |  | - המערכת תאפשר ניהול יומנים דינמיים ברמת מכשירים או חדרי בדיקה ע"מ ליצור את מס הגישה למכשירים. ניהול סוגי תורים כמו דחוף, באילוץ, מקבילי. - בתצוגת המערכת תורים דחופים יוצגו בצורה בולטת (הדגשה בצבע, אייקון וכו'). - משך הזמן לבדיקה ינוהל עבור כל סוג בדיקה וסוג מכשיר. - המערכת תכלול: שינוי ממשך הזמן, העברה נוחה בין יומנים ,ניהול תזכורות, רשימות המתנה ,איתור תור פנוי במגוון פרמטרים, הפקת תדפיסי הזמנה והפצתם דיגיטלית וכן תכונות נוספות של ניהול ושיבוץ ליומנים. - תמיכה בניהול רשימות עבודה באגף הדימות כולל רשימות מחלקתיות, אישיות, יחידתיות, נושאיות (לפי מודאליטי/ תג) וכולל יכולת הסטת בדיקות מרשימה אחת לאחרת. רשימות העבודה יעודכנו באופן אוטומטי (לאחר ביצוע שלב העבודה – השורה תעבור לרשימה מתאימה אחרת). - יכולת התאמה אישית של רשימות העבודה (בחירת עמודות להצגה) – יתרון - יכולת העברת בדיקות מרשימת עבודה הקשורה ליחידה מסוימת לרשימת עבודה הקשורה ליחידה אחרת. - יכולות תעדוף אוטומטי של בדיקות והקפצתן לראש רשימת הבדיקות הממתינות לכתיבת פענוח, על בסיס אלגוריתמי או על בסיס למידת מכונה – יתרון. |  |
|  |  |  | 2.3 |  | - ניהול הזמנות לבדיקה עבור מטופלים מאושפזים שיכילו את פרטי המטופל, פרטים קליניים שנשאבו מתיקו הרפואי הממוחשב, סוג בדיקה מבוקש,עדיפות, אמצעי שינוע נדרשים ופרמטרים נוספים. - המערכת תכלול מנגנון הזמנת בדיקות, אפשרות לניהול ההזמנות ע"י מערכת התיק הקליני. המציע יהיה ערוך לביצוע ממשקים למערכת זו. - תמיכה בהזמנת יעוץ - נדרש לפרט את יכולת המערכת לקבל פניה מהתיק הרפואי למכון הדימות להתיעצות ולהזין את תשובת היעוץ בתיק הרפואי. |  |
| 3 |  | מנגנונים נוספים | 3.1 |  | - תמיכה במנגנון הגדרת הרשאות למשתמשים השונים. ההרשאות (להוציא אדמיניסטרטורים לכלל המערכת) תוגדרנה על ידי כל מרכז רפואי. - יכולת קיסטום עצמי על ידי גורמי החטיבה, ללא התערבות הספק. - תמיכה בניהול סטאטוסים של רשומת הדימות ובניהול רשימות עבודה רוחביות כך שהמשתמשים יוכלו לבצע סינון, מיון ועדכון של הרשומות עפ"י נהלי העבודה. - יכולת חיפוש במערכת לפי מספר זהות, מספר מקרה, accession number, תוך לכל היותר 3 שניות. - מנגנון חיפוש מתקדם המאפשר גם חיפוש בטקסט חופשי כולל תמיכה בעברית. - ניהול רשימות עבודה עבור המשתמשים ועל-פי הגדרות תפקידם. - תמיכה בתהליכי חיוב (billing) באופן פרטני בהתאם לקודי השירות של הבדיקות שבוצעו בפועל ותוך מתן אפשרות להתנהגות שונה של המערכת לגבי מאושפזים לעומת אמבולטורים ולגבי גורמים מממנים שונים. - יכולת מעקב ועריכת רשומות החיוב הנוצרות ע"י המערכת – יתרון. | 10 |
|  |  |  | 3.2 |  | - תמיכה במתן התרעות למשתמשים בהתאם לתכנים וחוקת התרעות ותזכורים שונים למשתמשים בהליכי העבודה כגון: - התרעה און ליין של הגעת תשובות פתולוגיות. - התרעת עומסים של תורים או של בדיקות מחכות לביצוע או מחכות לפענוח . |  |
|  |  |  | 3.3 |  | - ביצוע תיעוד מלא (LOG) של כל הפעולות המבוצעות במערכת. |  |
|  |  |  | 3.4 |  | - אפשרות חיבור למערכות AI. - אפשרות לקידוד אוטומטי. - כלים לבקרת איכות הבדיקה כולל הפקת דוחות. - תוכנה או כלי לבקרת איכות מומחה על מתמחה כולל הפקת דוחות. - יכולת לבצע בקרת עמיתים או פענוח נוסף, פענוח מדגמי כפול. - שיקוף בזמן אמת של תורים (במערכת RIS/ QFLOW, זמינות מכשירים, בדיקות מחכות לפענוח או לחתימה וצווארי בקבוק). - אפשרות לשליחת הודעה מתפרצת לרופא מטפל על ממצא חריג למאושפז. |  |
|  |  |  | 3.5 |  | - בכל מרכיבי הפתרון יישמר לוג עבור הפעילויות המרכזיות במערכת כולל יכולת ניתוח השינוי ברמת השדה. - המוצר יכלול כלים להצגת הפעילות והשינויים לצורך תחקור. |  |
| 4 |  | ניהול הקבלה למכון | 4.1 |  | - תמיכה בתהליכי טרום בדיקה: - ניהול הזמנות בדיקה. - תיעוד והצגת התרעות בנוגע לרגישויות המטופל, מחלות רקע,הריון/הנקה ובדיקות מעבדה. - אישור רפואי לפני שיבוץ Preauthorization. - כתיבת פרוטוקול ביצוע ייעודי לבדיקה ע"י רדיולוג. - ניהול שאלונים מותאמים לבדיקה ולאוכלוסיה, מילוי השאלונים טרום הבדיקה בכלים דיגיטליים. - שיבוץ נבדקים ובדיקות ע"פ תעדוף, התרעות והנחיות. - התרעה על הזמנות כפולות/נוספות לאותו מטופל (באותו מכשיר או במכשירים שונים). | 10 |
|  |  |  | 4.2 |  | - בחירת סוג הבדיקה המבוקש מתוך טבלה מרכזית של סוגי בדיקות. - בחירת סוג הבדיקה באמצעות שימוש בעץ ההיררכי ו/או חזותי –החל מסוג המודליטי ועד סוג בדיקה ספציפי. - בחירה מתוך רשימה שטוחה, אשר תותאם אישית לפרופיל המשתמש ברמת רופא/מחלקה. - ניהול ותיעוד הצורך בשתיית חומר ניגוד ו/או בפרה מדיקציה כולל מתן התרעות על סיום ההכנה ומוכנות לבדיקה. תיעוד צורך בהכנה, סוג ההכנה נדרש (כלייתית או נגד אלרגיה), מתי ניתנה ההכנה וע"י מי ניתנה. |  |
|  |  |  | 4.3 |  | - יצירת הזמנה לשירות דימות ע"י הרופא במחלקה. - אישור מוקדם ע"י רדיולוג לבדיקות עפ"י נוהל מקומי. - ביצוע שיבוץ במזכירות המכון (עדכון מערך סניטרים ומחלקה). - קליטת הנבדק במזכירות המכון. ייוצר ה accession number ותעודכן רשימת עבודה למכשירים MVL Modality Worklist. - ביצוע הבדיקה ע"י טכנאי. |  |
|  |  |  | 4.4 |  | - מטופלים אמבולטוריים: פניית מטופל למכון או למוקד זימון תורים אשר פותח הזמנה ושיבוץ ב-RIS. - קליטת הנבדק במכון כמוזמן (במידה והנבדק הינו מתפרץ תפתח הזמנת שיבוץ מהיר בדלפק המכון). ייווצר ה accession number ותעודכן רשימת עבודה למכשירים MVL Modality Worklist - ביצוע הבדיקה ושחרור הנבדק. |  |
| 5 |  | ניהול עבודת טכנאי הרנטגן | 5.1 |  | - תמיכה בתהליך ביצוע הבדיקה ע"י רנטגנאים. - זיהוי המטופל, החתמת המטופל על טפסים רפואיים/הסכמה לפי צורך, שחרור מטופל. - דיווח ע"י רנטגנאי על ביצוע הבדיקה, עדכון סוג הבדיקה לפי צורך, שליחה למנגנון בדיקת איכות הצילום לפי צורך. - ניהול החזרת מטופל להשלמות / בדיקה חוזרת. - יכולת כתיבת הערות רנטגנאי. - יכולת איסוף תפוקות רנטגנאים. | 10 |
| 6 |  | ניהול עבודת הרדיולוג | 6.1 |  | - המערכת תתמוך באופן מלא בביצוע פיענוחים. הספק יציין אם נתמכת פעילות ביצוע הפיענוח וכתיבתו גם בארכיטקטורת WEB לקשר בין תחנות העבודה לשרת. אם לא נתמך – הספק יציין מועד לתמיכה בתכונה זו או יציע פתרון אחר. יצוין כי תת סעיף זה הוא בעל חשיבות מכרעת למזמין. - פענוח הבדיקות ע"י רדיולוג יכלול: - יכולת שילוב תמונות / צילומים שלא מה- PACS במסמך הפיענוח כולל מדידות וצילומי פתולוגיה - אפשרות קידוד לפי קוד ACRו-ICD. - הפצת הפענוח - למטופל / רופא מטפל / למחלקה מטפלת / לקהילה באמצעים דיגיטליים אוטומטיים. - אפשרות סימון של ממצא חריג. - תיעוד דיווח לרופא מפנה. - הזנה במערכת, הקלטה ושקלוט במוצר Voice To Text של פענוחים, יכולת אינטגרציה מלאה עם כלי זיהוי דיבור בעברית המובילים בשוק לצורך הכתבת הפענוח. - הצגת פענוחים של בדיקות דימות שנערכו בעבר עבור אותו נבדק. - ניהול סטאטוסים לפיענוח (חדש, בעבודה, זמני ע"י מתמחה, מאושר ע"י רדיולוג בכיר, הופץ וכדומה). - כתיבת פענוח בדיקה, חתימה על בדיקה ע"י מספר מאשרים. - יכולת כתיבת מסמך פענוח ראשוני ע"י טכנאי (רנטגנולוג) תוך השלמת המסמך וחתימתו ע"י רדיולוג. - תמיכה בטקסטים מוכנים מראש, יכולת התאמה ברמות מחלקה ורופא. - ניהול גרסאות, תוספת לפיענוח (אדנדום). - עריכת טקסט במנגנון זהה לOFFICE- , תמיכה בעברית, אנגלית, כתיבה מימין לשמאל, שמירה ללא הפצה וכדומה. - מעקב בדיקות ללא פענוח + התרעות. - תמיכה בטבלאות ותבניות לצורך כתיבת דו"ח הפענוח (שילוב טבלאות בדו"ח). - תמיכה באיורים כחלק מתבנית דו"ח הפענוח – היכן שרלוונטי, לדוגמא: ערמונית, שד. - תמיכה בטקסט עשיר בכתיבת הפענוח (הדגשה, קו תחתון, שינוי גודל פונט וכו'). - יכולת דיווח (כתיבת פענוח) למספר בדיקות (מספר שורות במערכת) יחד. המסמך הנוצר יקושר לכל אחת מן הבדיקות הללו לכל צורך ועניין במערכת. - התיעוד יכיל שדה להגדרת חומרת הממצא. - הפצת הפענוח: - העברת הפיענוח למערכת הקלינית. - העברת הפענוח למטופל בתלות לחומרת הממצא. - העברת הפענוח לגורם הרפואי מחוץ לבית החולים. - ניהול מקרים חריגים וממצאים חריגים הדורשים התייחסות או טיפול מיוחד: המערכת תאפשר מתן הודעה לרופא המפנה על ממצאים חריגים כולל תיעוד מסירת ההודעה על ממצא חריג ע"י הרדיולוג המפענח. - מעקב והתרעות במקרים החריגים. - יכולת עבודה מרחוק על גבי המערכת בצורה זהה לעבודה המקומית (פענוח מרחוק ע"י רדיולוגים מהארץ/מחו"ל), צפייה בבדיקות ע"י רופאים כוננים. עבודה מרחוק תתאפשר במתכונת של עבודה מלאה וכן בצורה מצומצמת יותר, תוך תמיכה מלאה בפלטפורמות ניידות לרבות: מחשבי לוח (טאבלט) וטלפונים חכמים. - תמיכה ב"מרכז פיענוח" לכלל בתי החולים, כולל אפשרויות למלטי-דומיין, רשימות עבודה מאוחדות, BILLING נפרד לכל בי"ח וכו'. - הממשק באמצעות פלטפורמות ניידות יתאים את עצמו לגודל המסך ו/או רזולוציית המסך של הפלטפורמה הניידת בצורה שתאפשר עבודה נוחה על מגוון הפלטפורמות הניידות הקיימות בשוק. - התאמה למערכות הפעלה ניידות iOS ו –android. | 10 |
| 7 | ממשקים ומערכות משיקות נוספות |  | 7.1 – תמיכה במערכות הPACS הקיימות בחטיבה | - תמיכה בכל מערכות ה- PACS המפורטות בנספח א' 10 (רשימה מספר 1) הפועלות במרכזים הרפואיים הממשלתיים כבר בשלב הפעלה ראשונית של המערכת (M). להבהרה, הדרישה לתמיכה במערכות הPACS הנוספות (רשימה מספר 2) תוכל להיות ממומשת עד תום שנה מתחילת התקנה ראשונה של המערכת. - העברה דו-כיוונית (סנכרון בין RIS ל-PACS, ולהפך) של הודעות מסוגים שונים (כגון: הודעה על פרטי הנבדק ועל פרטי הבדיקה, הודעה של שינוי סטאטוס בדיקה, וכו'). כולל פתיחת בדיקה רלוונטית לצפיה ב PACS מתוך ה RIS ופתיחת תיק המטופל ב RIS מתוך ה PACS. - סביבת עבודה אינטגרטיבית ושקופה בין ה-PACS ל-RIS. הספק יפרט את מהות האינטגרציה (פירוט תהליך העבודה מול כל מערכת PACS). - פענוח בדיקה יוצג גם ברכיב ה- PACS, נוסף להצגתו ב RIS. - יצירת מספרי גישה accession number ורשימות עבודה למכשירים MVL Modality Worklist . | 10 |
|  |  |  | 7.2 | - יכולת קישוריות למערכת מנהל חולים, תכלול את הממשקים הבאים: - הקמת מטופל / עדכון נתוני מטופל הקמת ועדכון נתוני מטופל יתבצעו אך ורק במערכת מנהל חולים ויועברו למערכת ה- RIS במשק חוזר בפרוטוקול HL-7. מערכת ה- RIS תכלול כפתור גישה למערכת מנהל חולים לצורך הקמה / עדכון מטופל. מספר מטופל הנו המפתח המוביל בבסיס הנתונים של מערכת מנהל חולים. מספר המטופל ישמרו במערכת ה- RIS וישמשו לסנכרון בין שתי המערכות. - קבלת מטופל אמבולטורי למכון דימות טרם הטיפול ביחידות הדימות חובה להקים מקרה/ביקור במערכת מנהל חולים. נתוני הביקור יעברו למערכת ה- RIS בממשק חוזר בפרוטוקול HL-7. מערכת ה- RIS תכלול כפתור גישה למערכת מנהל חולים לצורך הקמת מקרה / ביקור. מספר מקרה ומספר תנועה הנם המפתחות המובילים בבסיס הנתונים של מערכת מנהל חולים. נתונים אלו ישמרו במערכת ה- RIS וישמשו לסנכרון בין שתי המערכות. - קבלת מטופל מאושפז למכון דימות טרם הטיפול ביחידות הדימות חובה שיוקם ביקור במערכת מנהל חולים. מערכת ה- RIS תפעיל W.S. ליצירת תנועת הביקור במערכת מנהל חולים. נתוני הביקור יעברו למערכת ה-RIS בממשק חוזר בפרוטוקול HL-7. מספר מקרה ומספר תנועה הנם המפתחות המובילים בבסיס הנתונים של מערכת מנהל חולים. נתונים אלו ישמרו בערכת ה- RIS וישמשו לסנכרון בין שתי המערכות. - בקשת שינוע עבור מאושפז לצורך העברתו למכון דימות. טרום מועד הטיפול נדרש לשנע את המטופל ליחידת הדימות לשם כך נדרש ליצור דרישת שינוע במודל השינוע של מערכת מנהל חולים. מערכת ה- RIS תכלול כפתור גישה למערכת מנהל חולים לצורך יצירת בקשה לשינוע. פיתוח ממשק להעברת הנתונים ממערכת ה RIS למערכת ה- ATD להזמנה אוטומטית של שינוע - יתרון. - זימון תור לביקור אמבולטורי זימון מטופל לביקור אמבולטורי יתבצע במערכת מנהל חולים או מערכת ה- RIS בהתאם להחלטת בית החולים. זימון במערכת ה- RIS – הקמת המטופל תתבצע במערכת מנהל חולים והזימון במערכת ה- RIS. זימון במערכת מנהל חולים - מערכת ה- RIS תכלול כפתור גישה למערכת מנהל חולים לצורך יצירה / עדכון / ביטול זימון. נתוני הזימון יועברו למערכת ה- RIS וישוקפו ברשימות העבודה. - ממשקי HL-7 לעדכון נתונים בין מערכת מנהל חולים ומערכת ה- RIS ניהול המטופל יתבצע במערכת מנהל חולים בלבד. מערכת מנהל חולים מעבירה עדכונים בפרוטוקול HL-7. העדכונים הם: - יצירה/עדכון/ביטול פרטים דמוגרפיים. - איחוד מטופלים. - העברת מקרה ממטופל למטופל. מערכת ה- RIS נדרשת לספק תמיכה בעדכונים אלו. - העברת שירותים לאחר דיווח ביצוע טכנאי מערכת מנהל חולים מחייבת את הגורם המבטח ברמת המקרה בגין השירותים שניתנו למטופל. מערכת ה- RIS נדרשת להעביר למערכת מנהל חולים את רשימת השירותים שניתנו למטופל. העברת הנתונים תתבצע על בסיס קטלוג השירותים של מערכת מנהל חולים. - מעבר ממערכת ה-RIS למערכת מנהל חולים במטרה להקל על עבודת הפקידה במעברים בין המערכות נדרש לכלול בתהליכי העבודה המשותפים לשתי המערכות כפתור המאפשר מעבר ממערכת אחת לשניה. לדוגמא: תהליך קליטת בקשה הפקידה עובדת במערכת ה- RIS ומחפשת מטופל, המטופל לא קיים במערכת, הפקידה מפעילה כפתור מעבר לנמ"ר, הקמת המטופל וחזרה למערכת ה- RIS. - קבלת המטופל הפקידה עובדת במערכת ה- RIS, מאתרת את המטופל והזימון הפעלת כפתור מעבר לנמ"ר, קבלת המטופל (מקרה / ביקור) וחזרה למערכת ה- RIS. . |  |
|  |  |  | 7.3 | - קישוריות למערכת ניהול מסמכים כמו דוקומנטום לסריקה, שמירה, ניהול ואחזור מסמכים הרלוונטיים לבדיקה ולמטופל. |  |
|  |  |  | 7.4 | - קישוריות למערכת QFLOW לצורך ניהול תור המטופל במכון, קריאה וכריזה למטופל ומעקב זמנים והמתנות. |  |
|  |  |  | 7.5 | - קישוריות למערכת מעבדות. קליטה והצגת נתונים רלוונטיים ממערכת מעבדות (לרבות תפקודי כליה, כולל התרעה על ערכים חריגים). |  |
|  |  |  | 7.6 | - קישוריות למערכת איתן מתוך ה-RIS. |  |
|  |  |  | 7.7 | - יצירת דוחות מעקב אינטראקטיביים בזמן אמת אחרי ריכוז הזמנות, ביצוע בדיקות, פענוחים ופענוחים מאושרים, רופא מפענח, מכשיר דימות, מטפל מאושפז / אמבולטורי, שימוש בחומרי ניגוד ועוד. - העברת סטטוסים למערכות בית החולים כגון: תאריך ושעת הזימון, הגעת המטופל למכון, כניסתו לבדיקה, יציאה מהבדיקה, סיום הפיענוח וכו'. - רשימות אינטראקטיביות בזמן אמת של פענוחים חריגים כולל סטטוס הטיפול בהם. - המערכת תאפשר ניטור תהליכי עבודה שלא הסתיימו (למשל בדיקות שלא פוענחו בחלוף פרק זמן מסוים). - יכולת גזירת מסדי נתונים לצרכי ה BI הארגוני. - יכולת פיתוח דוחות ע"י בית החולים. - יכולת הפקת דו"ח לכל מתמחה על פעילותו, ע"פ דרישות הסילבוס והמועצה המדעית. |  |
|  |  |  | 7.8 | - יכולת קבלת מדידות ותשובות עבור בדיקות שבוצעו במערכת אחרת מחוץ לבית החולים ממדיה מגנטית- טעינה של בדיקות למערכת ה-PACS, תיעוד מתאים במערכת הדימות ושיוך למטופל. - נדרשת תצוגה טקסטואלית וגרפית. |  |
|  |  |  |  | 7.9.1 אפשרות להגירת הנתונים ממערכת הנמ"ר למערכת החדשה. ההגירה תכלול את: - נתוני הביקור: (תאריך, יחידה בה בוצעה הבדיקה, שירות שבוצע, הסטטוסים של הבדיקה, accession number) - מסמכי פיענוח: קישור/ לינק למסמכי הפיענוח - אפשרות מעבר למערכת ה- RIS הישנה לצפייה בלבד |  |
|  |  |  | 7.10 |  | - ממשקי המערכת יתמכו בסטנדרט HL7 ובעתיד – גם בסטנדרט FHIR. |  |
| 8 |  | ממשק משתמש ותמיכה בעברית | 8.1 |  | - תמיכה מלאה בעברית - כולל תפריטים בשפה העברית, תמיכה בכתיבה מימין לשמאל, עריכת טקסט ברכיבי טקסט. | 10 |
|  |  |  | 8.2 |  | - ניווט מהיר וקל בין מסכים. |  |
|  |  |  | 8.3 |  | - שמירה על אחידות בעיצוב המסכים, כגון במיקום סרגלי הכלים. |  |
|  |  |  | 8.4 |  | - עזרה באמצעות כפתור "עזרה" ו/או באמצעות Tool Tip. |  |
|  |  |  | 8.5 |  | - שימוש בלחצני פעולה, רק אם פעולתם אמורה להיות אפשרית. |  |
|  |  |  | 8.6 |  | - חיווי ברור על שדות חובה בהתאם לקונבנציות מקובלות. |  |
|  |  |  | 8.7 |  | - מקשי קיצור במקלדת עבור הפעלת פונקציות שכיחות. |  |
|  |  |  | 8.8 |  | - מנגנון מובנה לתיקון תשובה |  |
|  |  |  | 8.9 |  | - הגהה אוטומטית עברית / אנגלית |  |
|  |  |  | 8.10 |  | - יכולת לרדיולוג לפתוח מספר מסכים במקביל ב RIS: פענוח ההפניה, שדה ממשק ל HIS, ושדה של תשובה קודמת שיופיעו ויישארו פתוחים בזמן צפייה על הבדיקה ב PACS |  |
|  |  |  | 8.11 |  | - אזהרה לפני פעולה "הרסנית". המערכת תבקש אישור נוסף מהמשתמש לפני כל פעולה שאין ממנה חזרה, כגון פעולת מחיקה, או ניסיון לצאת מחלון ששונה, ללא שמירת הנתונים. |  |
|  |  |  | 8.12 |  | - הפקת תדפיס מכל עמוד במערכת, וכמו כן הפקת תדפיס של תיק מטופל, תיעוד ביקור, הפניות, ופעולות נוספות. על המערכת לאפשר למשתמש להשמיט ולהוסיף שדות מהתדפיסים לפי בחירתו באופן פשוט ואינטואיטיבי. |  |
|  |  |  | 8.13 |  | - יכולת התאמה אישית על ידי משרד הבריאות, מרפאה ועד לרמת משתמש הקצה |  |
| 9 |  | תמיכה במכוני דימות ייעודיים ובמכשירי דימות | 9.1 |  | - מערכת אחודה לניהול יחידות הדימות בביה"ח לסוגיהן השונים: יחידת רנטגן XR,DR , שיקוף, ממוגרפיה, CT, MRI, אנגיוגרפיה, אולטרה סאונד US. - תמיכה בתהליכים הייחודיים המאפיינים כל אחת מהיחידות הללו ומתן מענה של תיק דימות אחוד לנבדק לצורכי אבחון וטיפול. - המערכת תאפשר קסטומיזציה של ממשק המשתמש לפי העדפות מחלקתיות ואישיות של המשתמש לרבות התאמה אישית של סרגלי כלים ותמיכה בפרוטוקולים מותאמים אישית. - איחוד המידע עבור כלל בדיקות הדימות ויכולת צפיה בתוצאות. - מתן מענה לייחודיות מכוני הממוגרפיה (שאלוני ממוגרפיה, בדיקות סקר, העברת נתונים למערכת מדדים לאומית) וכן למכוני רפואה גרעינית (תהליכי בדיקה מורכבים מרובי שלבים). - יכולת לתמוך במכונים נוספים העושים שימוש בפעילויות הדמיה, קישור למכשירים ושמירת התוצאות ב PACS או CPACS ,לדוגמא: צנתורים ובדיקות ECCO במכונים קרדיולוגים, מכוני גסטרואנטרולוגיה, US מיילדותי, עיניים, פה ולסת. קישור לתכנת Metavision של חברת Imdsoft. - אפשרות לתיעוד בדיקות כולל אופציה לקבלת מדידות מהמכשירים ושתילתם בתיעוד הבדיקה. - כללי – המערכת תתמוך במכשירי דימות התומכים בפרוטוקול DICOM בגרסאותיו השונות. | 10 |
| 10 |  | תמיכה בסטנדרטים | 10.1 |  | - תמיכה מלאה ב MPPS – DICOM MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP | 10 |
|  |  |  | 10.2 |  | - המערכת תתמוך בשאילתות ספציפיות מהמכשירים בהתאם למכשיר ספציפי ו/או סוג מודאליטי, וטווח תאריכים, ותספק תשובות ספציפיות לשאילתה שנשלחה מהמכשיר. |  |
|  |  |  | 10.3 |  | - תמיכה מלאה ב storage commitment כולל הצגת חיווי ב RIS על אחסון מוצלח של תמונות. |  |
| סה"כ דרישות פונקציונליות |  |  |  |  |  | 100 |

הספק מתחייב על תמיכה בפונקציונליות המפורטת בהצעת הספק או בגרסאות משופרות שלה, לאורך כל תקופת ההתקשרות והאופציות (M)

הנחיות למילוי המענה לטבלה:

על המציע למלא את טבלת הדרישות לעיל, ועבור כל דרישה להציג את אופן היישום:

- P - קיים במוצר.

- C - אפשרי בקסטומיזציה והתאמות מובנות במוצר (ללא פיתוח).

- D – לא קיים במוצר. אפשרי באמצעות פיתוח ייעודי. בחלק הכלכלי יש לציין את עלות היישום.

- T – תמיכה באמצעות מוצר משלים. למען הסר ספק, ככל וקיימים מוצרים משלימים יש לציין את עלותם בגיליון הצעת המחיר.

- N – לא קיים במוצר ולא ניתן למימוש.

שימו לב:  אם המענה לדרישה משלב מס' אופני יישום – יש להתייחס לכל מרכיב בדרישה בסיווג המתאים.

בעמודה "הסבר לאופן המימוש" יש לפרט את אופן היישום הקיים או המוצע.

כאשר מדובר במוצר משלים - יש לציין האם האינטגרציה למוצר יושמה על ידי המציע או שמדובר באינטגרציה מתוכננת וכן לפרט את מידת האינטגרציה לתיק הרפואי הממוחשב.

אם לפתרון המוצע קיימת פונקציונאליות נוספת יש להוסיף תיאור מפורט של הרכיב. אם קיימת הרחבה ארוכה לנושא יש לצרף אותה כנספח.

מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מתבקש לצרף בסוף הנספח יכולות נוספות שיש למוצר היום או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרן הטכנולוגיה של המוצר ושלדעתו יכולים לסייע למשרד בעתיד.

יש ליתן המענה על פי הטבלה שלהלן (לדוגמה בלבד):

| # | דרישה | פירוט | אופן המימוש | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | קישוריות לתיק הרפואי | 1.1.1 1.1.2 1.1.2 ... ... | P C T | הסבר מילולי הסבר מילולי הסבר מילולי |

# נספח ט' – עמידה בסטנדרטים

תאריך:  ___/___/____

לכבוד

_______________________

משרד הבריאות

א.ג.נ

הנדון: התחייבות לעמידה בסטנדרטים

אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- מרכיבי הפתרון יעמדו לאורך כל תקופת קיום ההסכם בדרישות כל דין בישראל לעניין תיעוד מידע רפואי ורשומה רפואית ממוחשבת, לרבות אך לא רק, חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות.

- כל רשומה מוסדית שתערך באמצעות המערכת וכל רשומה מוסדית המופקת מהמערכת, לרבות רשומה הכוללת נתונים שיועברו בהגירה, תהווה רשומה מוסדית קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל הליך משפטי, ותעמוד לכל הפחות בתנאים הקבועים בסעיפים 36(א)(2) ו-36(א)(3) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

- כל הנתונים שיועברו בהגירה למערכת יועברו באופן אשר יבטיח את המשך היותם יסוד לרשומה מוסדית קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל הליך משפטי כאמור.

- התכולות והשירותים שאספק במהלך תקופת ההתקשרות, על הארכותיה ככל שיהיו, לא יפגעו בקבילותן של הרשומות הנדרשת.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | יום | בחודש | שנת |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |