קול קורא מס' 13/2025

להגשת בקשות לסיוע בגיבוש תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות

("המאיץ")

פברואר 2025

תוכן עניינים

1.	כללי	3

2.	רקע		3

3.	תנאי סף	3

4.	אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה	4

5.	הליך שאלות ובקשות להבהרות	6

6.	מבנה הבקשה ואופן הגשתה	7

7.	כללי	7

8.	התחייבות	8

9.	סמכות השיפוט	8

10.	שלבי הכנת תכנית הפעולה	8

11.	תכנית הפעולה	9

נספח א' -  הנחיות להגשת הקול הקורא ולמילוי הטופס המקוון	11

נספח ב' -  התחייבות הרשות	12

נספח ג' -  מפרט מקצועי: תכנית פעולה	14

קול קורא מס' 13/2025

להגשת בקשות לסיוע בגיבוש וכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות

- כללי

  - משרד האנרגיה והתשתיות (להלן: "המשרד") באמצעות חטיבת אנרגיה מקיימת (להלן: "החטיבה"), מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בגיבוש וכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בשטח השיפוט של הרשות המקומית (להלן: "תכנית פעולה"), והכול כמפורט במסמכי הקול הקורא ובמפרט המקצועי המסומן כנספח ג' (להלן:" הקול קורא").

  - בהליך זה יקבל המשרד בקשות מרשויות לתמיכה בגיבוש תכנית פעולה למעבר משימוש בדלקים פוסילים לשימוש באנרגיה מקיימת. תהליך כתיבת תכנית הפעולה צפוי להימשך עד לסוף שנת 2025 (להלן: "תכנית פעולה", "השירותים" - בהתאמה).

- רקע

  - בשנת 2016 אשררה ממשלת ישראל את הסכם פריז והתחייבה לקדם מהלכים לצמצום פליטות גזי חממה ולהיערכות לשינויי אקלים, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. בד בבד, בשנים האחרונות מתפתחת בעולם ההבנה שמימוש היעדים הלאומיים להפחתת פליטות יתאפשר אם יינקטו צעדים בראיה רב מערכתית משותפת, תוך חיזוק שיתוף פעולה של השלטון המרכזי עם השלטון המקומי. הובלת תחום האקלים והאנרגיה בשלטון המקומי מתרחשת כיום בלמעלה מ-1,000 ערים בעולם, שכבר מקדמות תכניות לאקלים ואנרגיה מקיימת, ומקדמות יעדים למעבר שימוש של 100% באנרגיה מקיימת, איפוס אנרגיה של המבנים הציבוריים, איפוס פחמני ועוד.

  - כיום, מסייע המשרד לכ-35 רשויות מקומיות בגיבוש תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת, בין היתר, כולל הסיוע צעדים להתייעלות באנרגיה, עידוד תחבורה חשמלית וייצור אנרגיה מתחדשת בנכסי הרשות - מבני ציבור, תאורת רחובות וכד'. דגש מיוחד יושם על הרחבת ארגז הכלים של הרשות לסייע למגזרים נוספים בשטחה, זאת בכדי להאיץ את המעבר לאנרגיה מקיימת בכלל המגזרים והשטחים. הסיוע יהיה, בין היתר, באמצעות בניית מנגנונים לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשקי הבית ובמגזר המסחרי והתעשייתי, התייעלות באנרגיה בתשתיות העירוניות והקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים.

- תנאי סף

  - רשאי להגיש בקשה לקול קורא זה מי שהוא אחד מאלה-

    - עירייה;

    - מועצה מקומית;

    - מועצה אזורית.

  - מורשי החתימה מטעם המבקש יצהירו כי המבקש עומד בדרישות המופיעות בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

  - הבקשה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

***בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף או לא תמולא כראוי ושלא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט בקול קורא זה, עלולה להיפסל על הסף***

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה

הליך בחירת הזוכה יתבצע בהתאם למפורט להלן:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה תיבדקנה כל הבקשות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת הבקשות. רק בקשה שעמדה בתנאי הסף (המנהליים) הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא - שלב בדיקת איכות הבקשה.

  - שלב שני – בדיקת איכות הבקשה (100% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה הבקשות בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה להלן-

| הקריטריון | תיאור הקריטריון |  |  |  | ניקוד מרבי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אשכול חברתי | בקריטריון זה תנוקד כל רשות בהתאם לדירוג הרשות באשכול החברתי כלכלי שפי שהוא מופיע בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת 2022, ובהתאם לניקוד המפורט להלן: |  |  |  | 20 |
|  | האשכול חברתי כלכלי |  |  | הניקוד המרבי |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 1-2 |  |  | 20 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 3-4 |  |  | 16 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 5-6 |  |  | 12 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 7-8 |  |  | 8 נקודות |  |
|  | אשכול חברתי כלכלי 9-10 |  |  | 4 נקודות |  |
| מספר תושבים | בקריטריון זה תנוקד כל רשות לפי מספר התושבים ברשות בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת 2022, ובהתאם לניקוד המפורט להלן: |  |  |  | 16 |
|  | מספר התושבים |  | הניקוד המרבי |  |  |
|  | עד 15,000 |  | 5 נקודות |  |  |
|  | מ- 15,001 עד 30,000 (כולל) |  | 9 נקודות |  |  |
|  | מ-30,001 עד 60,000 (כולל) |  | 13 נקודות |  |  |
|  | מעל 60,000 |  | 16 נקודות |  |  |
| הליכים מקדימים ברשות | בקריטריון זה יינתן ניקוד בהתאם להליכים מקדימים שביצעה הרשות כהכנה לגיבוש וכתיבת תכנית הפעולה, בהתאם למידע שיימסר בנספח ד' (נספח האקסל גיליון 'הליכים מקדימים ברשות') לבקשה בצירוף אסמכתאות. פירוט הניקוד מפורט להלן: |  |  |  | 20 |
|  | ההליך המקדים | הניקוד המרבי |  |  |  |
|  | סקר אנרגיה (שהוגש לאישור המשרד) או ביצוע מיפוי פליטות גזי חממה לפי מפרט המשרד או בהתאם למפרטים אחרים | עד 5 נקודות |  |  |  |
|  | מיפוי גגות או פוטנציאל ייצור אנרגיה סולארית בדו שימוש (גגות/ קירויים/מאגרי מים/ גדרות) | עד 5 נקודות |  |  |  |
|  | קיומה של מערכת ניהול אנרגיה (מערכת הכוללת רכיבי ניהול, ובקרה אחר צריכת או ייצור החשמל בנכסי הרשות) | עד 5 נקודות |  |  |  |
|  | מיפוי המתייחס לתכנון פריסת עמדות טעינה בשטח השיפוט של הרשות המקומית | עד 5 נקודות |  |  |  |
|  | ***מובהר כי הניקוד בקריטריון זה הינו ניקוד מצטבר*** הניקוד יתייחס רק כנגד אסמכתאות עבור מיפוי בתחומים האמורים שבוצעו ב-5 שנים האחרונות ואסמכתא לקיום מערכת הניהול |  |  |  |  |
| איכות הגשת הבקשה: | איכות הגשת הבקשה תנוקד לפי הפרמטרים הבאים: - הגשה מלאה ומפורטת של נספח ההגשה, בהתאם להנחיות - עד 7 נקודות - בהירות וסדר בכתיבה – עד 3 נקודות מובהר כי הניקוד הינו ניקוד מצטבר וניתן לתת ניקוד חלקי על כל אחד מהפרמטרים. |  |  |  | 10 |

| חברי הצוות (מוביל התוכנית ושני חברי צוות כפי שהוגדרו על ידי הרשות בנספח ב') |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הקריטריון | תיאור הקריטריון |  |  | ניקוד מרבי |
| ניסיון בניהול פרויקטים בתחום האנרגיה | בקריטריון זה ינוקד חבר הצוות, בהתאם לניסיון בניהול פרויקטים בתחום האנרגיה הדירוג יהיה לפי הפרמטרים להלן: |  |  | 24 |
|  | ותק בשנים |  | הניקוד המרבי |  |
|  | עד שנתיים |  | עד 2 נקודות |  |
|  | 2-5 שנים |  | עד 5 נקודות |  |
|  | מעל 5 שנים |  | עד 8 נקודות |  |
| ניסיון בהובלת פרויקטים לפיתוח כלכלי | בקריטריון זה ינוקד חבר הצוות, בהתאם לניסיון בהובלת פרויקטים לפיתוח כלכלי. הדירוג יהיה לפי הפרמטרים להלן: |  |  |  |
|  | ותק בשנים | ניקוד מרבי |  |  |
|  | עד שנתיים | עד 2 נקודות |  |  |
|  | 2-5 שנים | עד 5 נקודות |  |  |
|  | מעל 5 שנים | עד 8 נקודות |  |  |
| ניסיון בתכנון עירוני או אסטרטגי | בקריטריון זה ינוקד חבר הצוות, בהתאם לניסיון בתכנון עירוני או בתכנון אסטרטגי. הדירוג יהיה לפי הפרמטרים להלן: |  |  |  |
|  | ותק בשנים | ניקוד מרבי |  |  |
|  | עד שנתיים | עד 2 נקודות |  |  |
|  | 2-5 שנים | עד 5 נקודות |  |  |
|  | מעל 5 שנים | עד 8 נקודות |  |  |
| אחראי תחום אנרגיה באשכול | בקשה בה אחד מחברי הצוות המוצעים, מכהן בתפקידו כאחראי על תחום האנרגיה באשכול רשויות מקומיות תנוקד ב-10 נקודות. ***יובהר כי אחראי על תחום אנרגיה כאמור יוכל להיות מוגש במסגרת מספר בקשות ובלבד שהרשויות המגישות את חבר צוות זה, הן חברות באשכול רשויות מקומיות הרלוונטי*** |  |  | 10 |
| סה"כ [בשתי הטבלאות] |  |  |  | 100 |

  - שלב שלישי – בחירת הבקשות הזוכות

    - בשלב זה ידורגו הבקשות בהתאם לאמות המידה המפורטת לעיל.

    - דירוג הבקשות יהיה כך שהבקשה שקיבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה ויתר הבקשות ידורגו אחריה בסדר יורד ובהתאם לציון הכולל שניתן לבקשה.

    - בקשות אשר תנוקדנה בציון איכות של 60 לפחות (מתוך 100) תוכרזנה כזוכות לפי סדר הדירוג. היה ומספר הבקשות שתעבורנה את הציון 60 יפחת מ-25 בקשות, ועדת המכרזים רשאית (אך לא חייבת) להפחית את ציון האיכות המינימאלי.

    - דירוג המבקשים, כאמור יהיה בתוקף ל-12 חודשים מיום ההכרזה על הזוכים. היה ויחליט המשרד לייחד סכומי כסף נוספים או שעות ייעוץ נוספות לקול קורא זה, יהיה רשאי המשרד לפנות למבקשים לפי סדר הדירוג, בבקשה למתן שעות ייעוץ בתנאים הקבועים בקול קורא זה והוראותיו. כמו כן, יהיה המשרד רשאי להגביל בזמן את מתן המענה מצד המבקשים. יובהר כי, אי הסכמת מבקש לבקשת המשרד האמורה, לא תחשב כסירוב לקבל את הזכייה.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למשרד שמורה הזכות להגביל את מספר הרשויות הזוכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - בתאריך 18/2/2025 בשעה 11:00 יתקיים מפגש הדרכה על הקול קורא באמצעות קישור זום https://us02web.zoom.us/j/81555271692?pwd=i7k2yMJeQKmgHl3eToal8PFsp0O9WO.1
השתתפות במפגש אינה חובה.

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה, עד לתאריך 19/1/2025 בשעה 14:00.

  - שאלות ובקשות כאמור יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: tenders@energy.gov.il  במסמך WORD בלבד.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמ' במסמכי הקול קורא | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה.

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 26/2/25 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא ויחייבו את כל המבקשים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך הקול קורא או בתכליתו.

- מבנה הבקשה ואופן הגשתה

  - אופן ההגשה מפורט בנספח א' לקול קורא זה.

הבקשה, על כל נספחיה, תוקלד ותוגש באמצעות הטופס המקוון בקישור  https://govforms.gov.il/mw/forms/energyaccelerator62@mni.gov.il  בצירוף הנספחים הנדרשים מלאים וחתומים.

  - המועד האחרון להגשת בקשות יהיה ביום 5/3/2025 בשעה 14:00.

  - תשומת לב המבקשים כי שעת המועד הקובעת לעניין שעת ההגשה, תהיה השעה הקבועה בשעון שנמצא במערכות המשרד.

  - במסגרת הגשת הבקשה, יגיש המבקש את קובץ 'אקסל ההגשה', כשהוא מצורף במקום המתאים כמפורט בטופס הבקשה המקוון. באחריות המבקש לוודא כי הקובץ השמור יהיה מלא בהתאם להנחיות הקול קורא. הקובץ ישמר ללא תוספת הגנות וללא שינויים בקובץ המקורי פרט למילוי השדות הנדרשים.

  - באחריות המבקש לוודא שקיבל אישור הגשה מהמערכת ולשמור עליו.

  - בקשה שלא תוגש במועד תיפסל.

- כללי

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בקול קורא זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת הבקשות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il ובאתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המבקשים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.

  - על כל מבקש להגיש בקשה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את בקשותיו של מבקש אשר יגיש יותר מבקשה אחת בקול קורא.

  - ועדת המכרזים תבחן את הבקשות ותהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל המבקשים או לחלקם או אפילו למבקש בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בבקשה ספציפית או בכל הבקשות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת הבקשה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למבקשים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר לבקשה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בבקשה ללא מידע זה או אף לדחיית הבקשה.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בבקשה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את הבקשה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המבקש לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר בקשה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בבקשה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למבקשים נוספים להגשת בקשות או לפרסם קול קורא חדש במקום קול קורא זה, ולבטל קול קורא זה בכל שלב כפי שיראה לנכון.

  - זכות עיון במסמכי הקול קורא, לרבות הבקשה הזוכה, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפים בקול קורא בלבד.

  - ביצוע הפרויקט וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

  - דירוג המבקשים יישאר בתוקף לתקופה של 12 חודשים, ואם יחליט המשרד לייחד סכומי כסף נוספים או נותרה יתרה תקציבית לתוכנית זו, או במקרה בו מבקשים ויתרו על זכייתם או במקרה בו המשרד קבע כי מבקש לא יכול לממש את זכייתו, או במקרה בו המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים שלא זכו, לפי דירוגם בקול קורא, בתנאים הקבועים בקול הקורא זה והוראותיו. אין המבקשים חייבים לקבל את זכייתם בסבב הנוסף.

  - היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המבקש שבקשתו זכתה, רשאי המשרד לפי שיקול דעתו, אך לא חייב, להכריז על מבקש שבקשתו דורגה הבאה אחריו, על פי תוצאות הקול קורא, כבקשה הזוכה בקול קורא.

  - קיום ההתקשרות מותנית בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את ההתקשרות בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

- התחייבות

  - תנאי ההתחייבות המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד מקול קורא זה ומתנאיו.

  - תקופת ההתחייבות תהיה עד לסיום כתיבת תכנית הפעולה.

  - רשות שלא תעמוד בהתחייבותה – המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות מולה, על ידי מתן הודעה בכתב 15 ימים מראש.

  - על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש. היה ותבוטל התקשרות עם רשות, המשרד יהיה רשאי להסיט את שעות הייעוץ לרשות אחרת.

- סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- שלבי הכנת תכנית הפעולה

על הרשות שזכתה במסגרת קול קורא זה, לפעול ולהתחיל את תהליך הכנת תכנית הפעולה, שיארך עד שנה, ויכלול את הפעולות המפורטות להלן. יצוין, כי התכנית המפורטת עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לדרישות המשרד.

לצורך הנוחות מובאים להלן שלבי גיבוש תכנית הפעולה:

  - כינוס צוות תכנית הפעולה: בהתאם לבקשת הרשות יפעל צוות בין אגפי שיורכב מעובדי הרשות. הצוות יהיה אחראי לגיבוש תכנית הפעולה וכפוף למנכ"ל הרשות המקומית. יצוין, כי ניתן יהיה לשלב בצוות עובדי חברה כלכלית או תאגיד עירוני בבעלות מלאה של הרשות וכן עובד מהאשכול הרשויות המקומיות בו חברה הרשות.

  - צוות תכנית הפעולה יבצע את הפעולות הנדרשות, לקידום תכנית הפעולה. בין היתר, יבצע הצוות את הפעולות המפורטות להלן:

    - מפגש צוותי לפחות פעמיים בחודש על מנת לקדם את תהליך העבודה הכולל הכנה, תכנון וכתיבת תכנית הפעולה.

    - עבודה עם אגפי הרשות המקומית הרלוונטיים ורתימתם לתהליך העבודה ותכנית הפעולה.

    - מיפוי, איסוף נתונים וביצוע סקר מקומי של מגזר האנרגיה בשטח הרשות המקומית שיסייעו בגיבוש התכנית ויהוו בסיס לניטור ומדידה המשכית באמצעות כלי ייעודי של המשרד.

    - קביעת יעדים לחומש ופירוט תכנית לעמידה ביעדים אלו בהתאם למדריך ודרישות המשרד.

    - גיבוש מנגנון לניהול בקרה ומעקב על המיפוי והתכנית ודיווח עיתי למשרד.

    - אישור תכנית הפעולה מול הנהלת הרשות המקומית.

  - לאורך גיבוש תכנית הפעולה יתקיימו על ידי הרשות המקומית, בהנחיית ובסיוע מרכז תכנון ומומחים מקצועיים מטעם המשרד, תהליכי שיתוף תוך שימוש במגוון כלים: סקרים, זירות היוועצות, קבוצות מיקוד, מפגשים עם בעלי עניין ועוד.

  - הרשות המקומית תפעל לביצוע מפגש של שיתוף ציבור במהלך כתיבת התכנית ותעשה את כל הדרוש על מנת לאפשר קיומו של כנס זה, לרבות מימון הוצאות אירוח (מקום וכיבוד), פרסום בעיתונות ובמדיה החברתית. קיום הכנס כאמור, יהיה בשיתוף ואישור המשרד.

  - מפגשי למידה בין רשותיים: לאורך התהליך יתקיימו 3 מפגשים פיסיים של צוותי תכנית הפעולה המשתתפים בתכנית ומפגשים מקוונים לפי הצורך. השתתפות במפגשים אלו היא חובה. הרשות המקומית תשלח למפגשים לפחות שלושה מאנשי הצוות ביניהם ראש צוות תכנית הפעולה. מטרת המפגשים היא שיתוף ידע ויצירת שיח בין הרשויות על תכניות הפעולה המתגבשות.

  - השתתפות במפגשי עמיתים מקוונים: לאורך התכנית יתקיימו מפגשים מקוונים ללמידה והעשרה, הכוונת התכנון, התייעצות וכו'. חלק ממפגשים אלו הינם חובה לנציג מצוות הליבה.

  - פרסום תכנית הפעולה: עם סיום התהליך תכניות הפעולה וכן סקרי הפליטות יפורסמו באתר המשרד לשימוש הציבור וכלל הרשויות בישראל. יודגש, כי אין מניעה שהרשות תפרסם באתר הרשות את המידע האמור.

- תכנית הפעולה

  - לכל רשות שתיבחר יינתן סיוע על ידי המשרד, באמצעות מינוי מרכז/ת תכנון מטעם המשרד שיהיה איש הקשר בין הרשות לממונה מטעם המשרד.

  - תכנית הפעולה תכלול את המרכיבים הבאים:

- גיבוש וכתיבה של תכנית פעולה מקומית למעבר לאנרגיה מקיימת;

- עידוד, למידה הדדית ובניית מנגנונים של שיתופי פעולה בתחום אנרגיה מקיימת בין הרשויות השונות, בין הרשויות לארגונים, בין הרשויות לבין עסקים והציבור הרחב בתחומי הרשות;

- העלאת המודעות ומתן עדיפות לתחום אנרגיה מקיימת בתכנית העבודה של הרשות;

  - מרכז התכנון יסייע לרשות בהקמת וגיבוש צוות ייעודי לכתיבת והכנת תכנית הפעולה, ובתוך כך יסייע במרכיבים המפורטים להלן:

- סיוע ביצירת שיתופי פעולה רלוונטיים ובריכוז תהליכי כתיבת תכנית הפעולה שיבוצעו בהתאם למדריך לכתיבת תכנית פעולה לאקלים ואנרגיה (פרק האנרגיה) שנכתב על ידי המשרד, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים.

- סיוע במיפוי בעלי העניין הרלוונטיים ברשות ומחוצה לה ותכנון תהליכי שיתוף בעלי עניין.

- סיוע בביצוע מיפוי תחום האנרגיה ברשות (כולל מגזר ביתי, תעשייתי ומסחרי) באמצעות כלי ייעודי שפותח על ידי המשרד ומתעדכן מעת לעת.

- סיוע בהכנת התוצרים, ניהול תוכן המפגשים של צוות תכנית הפעולה ברשות (שייפגש לפחות פעמיים בחודש) והמפגשים הארציים.

- ליווי תהליכי תכנית הפעולה וסיוע לאנשי הרשות בכתיבת תכנית הפעולה.

- סיוע בבניית מנגנונים קבועים למימוש והטמעת התכנית.

- ריכוז עבודת היועצים המומחים לגיבוש התוצר הסופי.

בברכה,

ועדת המכרזים

# נספח א' - הנחיות להגשת הקול הקורא ולמילוי הטופס המקוון

  - הבקשה תוגש באמצעות הטופס המקוון בקישור https://govforms.gov.il/mw/forms/energyaccelerator62@mni.gov.il

יש למלא כל הפרטים הנדרשים ולצרף את הנספחים הבאים:

  - נספח ב' חתום על ידי מורשי החתימה של הרשות וכולל מילוי אימות חתימה כנדרש.

  - נספח ד' (נספח ד' בפורמט אקסל {נמצא באתר המשרד}).  יש למלא בהתאם למפורט להלן:

    - יש לבחור את שם הרשות המקומית מתוך הרשימה.

    - יש למלא את הטבלה "תיאור הצוות המוצע" - מוביל התוכנית ושני חברי צוות כפי שהוגדרו על ידי הרשות בנספח ב'.

    - בטבלת "הליכים מקדימים ברשות" יש לציין את הסקרים והמיפויים שבוצעו על ידי הרשות בחמש השנים האחרונות ולצרף אותם כאסמכתאות לטופס ההגשה. אם יש לרשות מערכת ניהול אנרגיה יש לצרף אסמכתא לקיום המערכת.

# נספח ב' - התחייבות הרשות

שם הרשות:

צוות תכנית הפעולה

רשימת אנשי הצוות (לפחות 3 גורמים ולא יותר מ4).

| תיאור | תפקיד | שם הרשות/ האשכול | שם מלא | טלפון נייד | דוא"ל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ראש/ת הצוות: |  |  |  |  |  |
| חבר/ת צוות: |  |  |  |  |  |
| חבר/ת צוות: |  |  |  |  |  |

הרשות תגדיר אחד מחברי הצוות כראש הצוות, אשר יהיה איש הקשר מטעמה לצרכים מנהליים ומקצועיים, כל שינוי בהרכב צוות תכנית הפעולה מחויב באישור המשרד

- אנו החתומים מטה, ביחד ולחוד, מאשרים את השתתפות צוות תכנית הפעולה של הרשות המקומית ______________ המוצג מעלה במסגרת המאיץ המתואר לעיל.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד לכתיבת תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בהתאם להנחיות המשרד והגשתה למשרד ואישורה טרם פרסומה.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שכל צוות תכנית הפעולה ישתתף במפגשים הרשותיים שיתקיימו לפחות פעמיים בחודש, וכן לשלוח שלושה נציגים לפחות מצוות הפעולה לכל המפגשים הארציים וכן לכל המפגשים האחרים אשר יתואמו מראש עם ראש הצוות.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שכל צוות תכנית הפעולה ישקיע לכל הפחות 50 שעות עבודה בחודש בתכנית המאיץ.

- אנו מתחייבים, ביחד לחוד, שראש העיר ומנכ"ל הרשות יהיו מעורבים לכל אורך התהליך וישתתפו מעת לעת בישיבות הפנימיות של צוות התכנית.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שצוות תכנית הפעולה יכין תכנית עבודה עד חודש ממועד תחילת הפעילות.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, לפעול לקדם תהליכים של שיתוף ציבור במסגרת גיבוש תכנית הפעולה.

- אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, שצוות תכנית הפעולה יכין מיפוי אנרגיה בהתאם להנחיות המשרד.

- מובהר בזאת, כי האחריות על ניהול הפרויקט, התכנון וההגשה של תכנית הפעולה היא של הרשות בלבד, וכי הייעוץ שיינתן במסגרת הקול קורא הינו ייעוץ מכוון בלבד. מובהר בזאת כי לרשות לא יהיו טענות כלשהן כנגד המשרד או כנגד קבלת שירותי הייעוץ במסגרת המאיץ. המשרד לא יישא בנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מקבלת שירותי הייעוץ.

- ידוע לנו כי המשרד אינו מתחייב למתן ייעוץ לרשויות הזוכות בהיקף מינימלי כלשהוא.

- בתום התהליך תגיש הרשות למשרד תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בהתאם למפורט בנספח ג'. המשרד יהיה רשאי לפרסם את תכנית הפעולה לציבור הרחב, בכל דרך ובכל מדיה שיבחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- מובהר כי המשרד יהיה רשאי להעביר מידע לגבי ההתנהלות הזוכה במסגרת הקול קורא למשרדי ממשלה אחרים.

- מובן כי תנאי הקול קורא מהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו.

- ידוע לנו כי באם לא עמדה הרשות בהתחייבותה זו, יחליט המשרד אם להפסיק את ההתקשרות בהתראה של 15 ימים קלנדארים, או לאפשר לה לתקן את ההפרה. מבלי לגרוע באמור לעיל, המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות בכל עת לפני תום הכנת תכנית הפעולה על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות. לזוכה תינתן אפשרות להביע עמדתו בכתב תוך זמן סביר, בנסיבות העניין. המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר לרשות בקשר לביטול ההתקשרות.

- אנו מצהירים כי הרשות עומדת בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

| תאריך | חותמת הרשות | חתימת מורשה חתימה מטעם הרשות | חתימת מורשה חתימה מטעם הרשות |
| --- | --- | --- | --- |

אימות חתימה:

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייבו/ה בחתימותיהם.

__________________ ______________________

תאריך			 עו"ד

# נספח ג' - מפרט מקצועי: תכנית פעולה

תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת היא תכנית רחבה שנוגעת במגוון תחומי הפעילות של הרשות המקומית, ההיערכות כוללת עבודה עם הקהילה, שינוי דפוסי התנהגות וקידום אורח חיים מקיים, ייצור אנרגיה מקיימת, התייעלות באנרגיה ותחבורה נקייה.

מטרות

תכנית הפעולה נועדה לסייע לרשויות מקומיות להיערך לסביבת פעילות משתנה לנוכח שינויי האקלים והמגמות במשק האנרגיה. התכנית נועדה בראש ובראשונה לייצר תועלות לרשויות המקומיות באמצעות המטרות הבאות:

קידום אנרגיה מקיימת - שינויי אקלים ועליה בכמות מקרי הקיצון מעלים את החשש לפגיעה ברשת החשמל, בכל שנה נקבעים שיאי צריכה חדשים והולכת אנרגיה לאזורי הביקוש הופכת למורכבת וליקרה הרבה יותר. על כך יש להוסיף את הרכב החשמלי שתפוצתו בארץ תתרחב במהלך העשור הקרוב וצפויה להגדיל את צריכת האנרגיה במרכזי ערים ואזורים המיושבים בצפיפות. הפחתת פליטות וחוסן באנרגיה, יושגו בצורה היעילה ביותר ע"י התייעלות באנרגיה, ביזור וגיוון מקורות האנרגיה של הרשות המקומית ומעבר לייצור אנרגיה נקיה בסמוך לאזורי הביקוש.

פיתוח יכולות לניהול שינויים - שינויי האקלים ומגמות חדשות במשק האנרגיה גורמים לכך שרשויות מקומיות נדרשות לפתח מיומנויות ניהול שינוי בסביבה משתנה, הן בהתמודדות עם ריבוי האתגרים והן עם ריבוי ההזדמנויות. תכנית הפעולה שמה דגש על פיתוח יכולות הניהול של הרשות המקומית לנוכח השינויים במשק האנרגיה ושינויי מדיניות ביחס למשאבים בכלל ואנרגיה בפרט.

עקרונות פעולה

תכנית פעולה להיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת היא תכנית כלל-רשותית המבוססת על העקרונות הבאים:

צמצום שימוש במשאבים ובדלקים פוסיליים

צריכת משאבים בעולם נמצאת בנסיקה מאז שנות החמישים, טביעת הרגל האקולוגית העולמית הממוצעת עלתה מ- 18 דונם לנפש ב-1987 ל- 33 דונם לנפש ב-2016. יחד עם זאת, ישנן ערים, כמו פרייבורג, אוסלו, פריז ואחרות, שמצליחות להאט את קצב צריכת המשאבים ומתחילות להראות ירידה בפליטות גזי החממה וצריכת הדלקים שלהן.

שיתוף ציבור ובעלי עניין

מעורבותם של הציבור ובעלי עניין רלוונטיים במהלך גיבוש והטמעת תכנית הפעולה. היא חיונית לשינוי דפוסי התנהגות ולבנות חוסן. חשוב לבנות קבוצות התייעצות לשלב התכנון ולשלב היישום. מהלך שיתוף הציבור יכלול גם פעולות חינוך, הסברה והעלאת מודעות כדי להבטיח יישום ושינוי התנהגות בקרב הציבור.

מתווה תהליך

תכנית פעולה מגובשת בדרך כלל בתהליך שמערב את כלל גורמי הרשות ומובל על ידי דרג ההנהלה, להלן מתווה עקרוני להכנת תכנית:

| שלב | תוצרים |
| --- | --- |
| - ההתנעה - התחייבות למסגרת פעולה |  |
| התחייבות ראש/ת הרשות ומנכ"ל הרשות, להתחייב להובלת התהליך ברשות תוך הקמת צוות רשותי בין אגפי שיהיה אחראי על הובלת התהליך. | חתימה על נספח ב' לקול קורא. |
| - ניתוח מצב קיים | - תכנית: פרק פרופיל - פרק מצב קיים (פורמט וורד) - כלי מיפוי: מיפוי מצב קיים (פורמט אקסל) |
| מיפוי וניתוח תמונת מצב האנרגיה ברשות היא הפעילות הראשונה בכתיבת תכנית פעולה. בשלב המיפוי בדרך כלל מתבססים על פרוטוקולים בינלאומיים שמגדירים את דרכי חישוב ברמת הרשות עצמה וכלל הפועלים בעיר. |  |
| - יעדים למימוש | - תכנית: פרק הערכת מצב (פורמט וורד ) - כלי מיפוי: יעדים למול ערוצי פעולה ומשימות (פורמט אקסל) |
| לאחר ניתוח המצב הקיים, הרשות יכולה להגדיר את המצב הרצוי, במונחים של אנרגיה מקיימת ולהגדיר יעדים ברורים למימוש. היעדים ישקפו את היכולות והמאפיינים המקומיים בזיקה למטרות התכנית והיעדים הלאומיים והבינלאומיים. היעדים צריכים לענות על השאלה - לאן הרשות רוצה להגיע בתחום אנרגיה מקיימת. |  |
| - גיבוש אמצעי פעולה | - תכנית: פרק תכנית פעולה (פורמט וורד) - כלי מיפוי: משימות, יעדים וצעדים למימוש בתכנית סדורה (פורמט אקסל) |
| על בסיס הניתוחים והגדרת היעדים, מוגדרים ערוצי הפעולה וסלי הפעולות של התכנית. כאן מוגדרת הדרך שבה תממש התכנית את מטרותיה, תגדיר אילו אמצעים יידרשו לשם כך, ואת מסגרת הזמנים. הרשות המקומית תגדיר משימות ואמצעי פעלה לצמצום פליטות גזי חממה בשלוש פעימות: - פעולות בטווח המידי - פעולות בטווח הקצר - פעולות לטווח הבינוני והארוך |  |
| - ניטור ובקרה | - תכנית: פרק מנגנון יישום בתכנית הפעולה (פורמט וורד) |
| תכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת היא תכנית תוספתית והדרגתית שבדרך כלל מתוכננת לעשור, לשם כך נדרש גם מערך ניטור והערכה שישתלב בתהליך. מהלך הניטור וההערכה הוא דו כיווני; מצד אחד בוחן את השינויים בתחזיות האקלימיות ומצד שני בוחן את יישום התכנית. |  |