הנדון: החלטה מיום 18/6/2024 – התקשרות עם חברת "גצלר ביקסנשפנר" – התקשרות על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם עד סוף יולי 2024 + התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה  3 (4) (ב) (3) עד סוף אוקטובר 2024 או בחירת זוכה במכרז 06-2024 לפי המוקדם.

- בפני הוועדה בקשתו של מר אילן סבג מנהל תחום מערכות אלקטרו-מכניות במשרד לאשר התקשרות  עם חברת "גצלר ביקסנשפנר" מספר ספק: 511349920 לצורך קבלת השירות של ביצוע עבודות חשמל במשרד החקלאות.

- כעולה מן המתואר מעלה ההתקשרות עם הספק החלה במקור במכרז פומבי שבא אל קיצו לאחר מימושי כל זכות הברירה ביום 31/12/2023.

- בהחלטה נוספת מיום 16/10/2023 הוארכה ההתקשרות עם הספק על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (2)  ע"ס של 1,658,000 ש"ח כולל מע"מ.

- ביום 21/3/2024 פורסם מכרז חדש לקבלת השירות ומספרו 6-2024.

- היום 18/6/2024 החלה ועדת  המכרזים בהליך פתיחת ההצעות שהתקבלו במכרז 6-2024.

- בהקשר זה יובהר כי המכרז כבר עבר את בדיקת ועדת המשנה לצורך בחינת עמידתן של ההצעות  בתנאי הסף מקצועיות  ומנהליות.

- מבחינת המלצת ועדת המשנה שהובאה היום בפני הוועדה עולה כי מתוך 4 ההצעות שהתקבלו יש לפסול 2 מהן, אולם – וזה עיקר – לוועדת המכרזים התחוור עוד כי במכרז זה נדרש מן המצעים להגיש ערבות הצעה ע"ס 200 אלש"ח בתצורה דיגיטלית. הוראות התכ"מ קובעות בהקשר זה כי ערבות הצעה בתצורה דיגגליטת נעשית לאחר שלב פתיחת התיבה וזיהוי המציעים ולפני שלב בחינת ההצעות.

- אולם וכמוסבר במקרה דנן ההצעות כבר נבחנו וגובשה המלצה על פסילת שתיים מהן.

- לאור זאת מורה ועדת המכרזים כי ביחס לשתי ההצעות הכשרות שנותרו (וביחס אליהן בלבד) תיערך פנייה לדרישת המצאת ערבות דיגיטלית שתאפשר את המשך התהליך ומעבר לשלב זיכוי הצעות. יובהר כי דרישה זו הנה כשלעצמה תנאי סף במכרז. למציעים יינתן פרק זמן של עד שבוע לעשות כן.  היה ויצוף קושי בהמצאת הערביות מסמיכה ועדת המכרזים את נציגת היועמ"ש לבחון הקלה או גמישות במועד הכול לפי הנסיבות.

- כמוסבר, רק לאחר הקמת הערבויות כאמור, ניתן יהיה לפתוח את הצעות המחיר ולזכות ספק במכרז זה.

- עם זאת לאור העובדה כי הליך המצאת הערבויות, שהוא תנאי למעבר לשלב זיכוי הצעות, ובשלב שני – הקמת התקשרות  עם ספק חדש שבכללו: המצאת ערבויות וביטוחים, ולעיתים גם הליך של הקמת ספק ורישום בפורטל אורך זמן,  קיים חשש מובן על פיו פרק הזמן שמיום זה 18/6/2024 ועד ליום 30/6/2024 (תום תקופת ההתקשרות עם הספק מכוח ההארכה האחרונה) לא יספיק וכי נדרשת התקשרות המשך עד לזיכוי הצעה במכרז החדש ותחילת עבודה עם הספק הזוכה.

משכך הבקשה שלפנינו:

- הבקשה הנה כדלקמן:

- כתקופת גישור עד לאישור ועדת הפטור באוצר – אישר פטור על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם עם הספק לקבל השירותים מיום 1/7/2024 ועד ליום 31/7/2024. בהקשר זה הסביר מר סבג שהופיע היום בפני הוועדה כי בנקודת הזמן הנוכחית אין כל אפשרות להכניס ספק אחר בהתראה כה קצרה למתן שירות בהיקף כה רחב וכה חיוני. לאור זאת הנסיבות הופכות את הספק ליחיד בנסיבות העניין ומצדיקות את ההתקשרות עמו בהתבסס על תנאי התקנה כאמור. שווי ההתקשרות לקבל השירות במהלך חודש יולי 2024 הנו: 350 אלש"ח כולל מע"מ

- בקשר עם הקבוע בסע' א' מבקשת הוועדה כי ועדת הפטור תעשה שימוש בסמכותה ותורה על פרסום קצוב לפרק זמן של 5 ימים בלבד לאור הנסיבות המחייבות רצף התקשרותי עם הספק.

- במקביל יש להגיש בקשה לוועדת הפטור באוצר להתקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקופה שמיום 1/8/2024 ועד ליום 30/10/2024 ע"ס של : 1,050,000 ש"ח כולל מע"מ.

- יובהר כי ככל שיוכרז על זוכה במכרז 06-2024 קודם לתקופות המבוקשות יהיה אירוע זה הקובע וההתקשרות עם הספק הנוכחי בין אם מכוח תקנת הפטור 3 (29) ובין אם מכוח תנאי תקנת הפטור 3 (4) (ב) (3) – תופסק לאלתר.

- מר סבג הסב את תשומת לב הוועדה עוד לכך כי עבודות חשמל אינן מסוג העבודות שניתן להפסיקם ולו ליום אחד. אי מתן המשך השירותים עלול ליצור נזק ממשי הכרוך בסיכון חיי אדם (תקלות חשמל הנן מטבען בעלת רמת סיכון גבוהה מאוד ויש לטפל בהן באופן מיידי).

דיון והחלטה

- בדיון היום 18/6/2024 הוחלט כך:

  - לאשר התקשרות על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם עם הספק מיום 1/7/2024 ועד ליום 31/7/2024 ע"ס של 350 אלש"ח כולל מע"מ.  אישור זה הנו בכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית לעניין הסכום והבקשה לקיצור משך הפרסום. חתימת ועדת הפטור תשתכלל ככל שלא תתקבלנה השגות.

  - לאשר בכפוף לאישור ועדת הפטור באוצר התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתח"ם מיום 1/8/2024 ועד ליום 30/10/2024 ע"ס של   1,050,000 כולל מע"מ.  התקשרות זו נעשית בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.

  - ככל ועד ליום 27/6/2024 לא תשתכלל התקשרות שתאפשר המשך עבודה עם הספק – באחריות מר אילן סבג לפנות לאגף הרכש/חשבות לקבלת הנחיות.

  - יש לקבל מהספק ערבות בתוקף עד ליום 1/1/2025 וכן הארכת תוקף הביטוח (ככל שהוגשה) עד ליום 30/10/2024.

- יובהר כי שתי ההתקשרויות כאחת יופסקו לאלתר ככל שייבחר זוכה חדש במכרז 06-2024 ותחל  התקשרות עמו  מכוח זכייתו כאמור.

- ההחלטות לעניין מכרז 06-2024 יגובו בפרוטוקול נפרד. פרוטוקול זה ייתן ביטוי להנמקת פסילת שתי ההצעות שאוזכרו מעלה והמשך ההליכים במכרז מול שני המציעים הנותרים.

אורי בידרמן, מ/מ יו"ר – חתם בזום 18/6/2024

עו"ד ורד ליפמן, נציגה היועצת המשפטית, חתם בזום  18/6/2024

טניה שאמלי, ס/חשב – חתמה בזום 18/6/2024

| החלטת ועדת הפטור המשרדית החלטה מיום 18/6/2024 – התקשרות עם חברת "גצלר ביקסנשפנר" – התקשרות על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם עד סוף יולי 2024 + התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (3) עד סוף אוקטובר 2024 או בחירת זוכה במכרז 06-2024 לפי המוקדם |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| החלטה | [ ] אישור | [ ] דחיה... | [ ] אישור בתנאים | תאריך |  |
| תנאים / נימוקים לדחייה |  |  |  |  |  |

| אורן לביא |  | אפרת אביאני, עו"ד |  | רם לוי רו"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מנכ"ל המשרד |  | היועצת המשפטית |  | חשב המשרד |