# מדינת ישראל

# משרד החינוך

מנהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

מכרז פומבי מספר 100/06.2024

לקבלת זכויות שימוש במערכת לניהול התנדבות המיושמת בענן עבור מערכת החינוך

____________

01/07/2024

כ"ה סיון תשפ"ד

ירושלים

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המשרד בכתובת הבאה: WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר לגב' נופר סיון  בטלפון 073-3932177 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלו נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,

גב' גילה כרמל, מנהלת מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

תוכן העניינים

0	מנהלה(I)									5

0.1.	כללי	5

0.2.	הגורמים שאליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)	5

0.3.	הגדרות (לפי סדר האלף בית) (I)	6

0.4.	מנהלה (I)	8

0.5.	המפרט (I)	10

0.6.	סיווג רכיבי המפרט	11

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	11

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	16

0.9.	זכויות המשרד (M)	18

0.10.	הצעת המציע (M)	20

0.11.	בעלות על המכרז ועל ההצעה (M)	21

0.12.	שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	21

0.13.	בדיקת ההצעה והערכתן (M)	22

0.14.	סמכות השיפוט (I)	24

0.15.	(N)	24

0.16.	מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	24

1.	יעדים (I)									28

1.1.	לקוח/מומחה יישום	28

1.2.	(N)	29

1.3.	אתגרים במצב הקיים	29

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	29

1.5.	תכנית עבודה שנתית	29

1.6.	(N)	29

1.7.	אופק הזמן (M)	30

2.	יישום (I)									31

2.1.	מילון מונחים מקצועיים	31

2.2.	מאפיינים כלליים	32

2.3.	משתמשים ומערכות מידע משיקות	33

2.4.	(I) תאור מצב קיים	33

2.5.	(I) תהליכים	34

2.6.	דו"חות (S)	45

2.7.	אבטחת מידע (M)	47

2.8.	נפחים, עומסים וביצועים	47

3.	טכנולוגיה  (M)									49

3.1.	כללי  (I)	49

3.2.	(N) 	49

3.3.	תצורת תשתית (S)	49

3.4.	(N)	50

3.5.	(N)	50

3.6.	 הקמה (M)	50.	3.7 כלי פיתוח ותחזוקה (M)	50

3.8.	תשתית סביבתית (M)	50

3.9.	(N)	51

3.10.	(M) חיבוריות הספק	51

3.11.(I) 	תוכנות תשתית קיימות במשרד	51

3.12.	ציוד קצה - לקוח (S)	52

3.13.	(N)	52

3.14.(M)  שימוש במנגנון ההזדהות המשרדי והממשלתי	52

3.15.	(N)	52

3.16.	(M) טכנולוגיות עתידיות ושינויים טכנולוגיים	52

4.	מימוש (I)									54

4.1.	גורמים מעורבים (S)	54

4.2.	תכנית עבודה (S)	59

4.3.	תפעול שוטף (I)	67

4.4.	תיעוד  (M)	68

4.5.	שירות ותחזוקה	69

4.6.	השתלבות בארגון	75

4.7.	(N)	76

4.8.	(N)	76

4.9.	תכנית היפרדות	76

5.	עלות (M)									78

5.1.	כללי (I)	78

5.2.	עלויות להקמת המערכת ולשינויים ותוספות	79

נספחים .............................................................................................................................82

# מנהלה(I)

## כללי

    - משרד החינוך, באמצעות מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מבקש בזאת לקבל הצעות לקבלת זכויות שימוש במערכת לניהול התנדבות המיושמת בענן, למערכת החינוך, במודל  רישוי שימוש בתוכנה כשירות ((SaaS. ההצעה תכלול: הגדרה, קבלת שירותי תחזוקה שוטפים, תמיכה והכנסת שיפורים ושינויים עתידיים במערכת. המערכת תאפשר לנהל את מקומות ההתנסות, הן ברמת בית הספר והן ברמת הרשות. המערכת תכלול אפליקצית מובייל לאנדרואיד ול-IOS, אשר תתמוך בפעולות הנידרשות למעקב וליווי ההתנסות, ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית. (להלן השירותים)

להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| הפעילות | תאריך | שעה |
| --- | --- | --- |
| מועד פרסום המודעה בעיתון | 01.07.2024 |  |
| כנס מציעים מקוון (בזום/גוגל מייט) | 15.07.2024 | 11:00 |
| המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | 05.08.2024 | 12:00 |
| מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | 26.08.2024 | ---- |
| המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים הדיגיטלית | 23.09.2024 | 12:00 |
| תוקף ההצעה | 23.03.2025 |  |

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

    - השימוש במכרז זה בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

## הגורמים שאליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)

    - כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן הן דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- על המציע להיות עוסק מורשה / מלכ"ר / חברה בע"מ

- במידה והמציע  הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם הרשם המוסמך , תקף לשנה השוטפת.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

- המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ-2 מיליון ₪ בשנה,  ב-3 שנים לפחות מתוך חמשת השנים 2018, 2019, 2020, 2021 ו-2022.

- למציע ותק של 3 שנים לפחות, החל משנת 2018, בתחום פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.

- למציע ניסיון קודם באספקת רישיונות שימוש של לפחות למערכת אחת לשירות מקוון ללקוחות קצה בהיקף מצטבר של לפחות 45,000 משתמשי קצה רשומים (מישראל והעולם) בין השנים: 2023 ,2022, 2021 המותקנת בענן, הכוללת גם גישה לשרותים מדפדפנים ומציודי קצה עם גדלי מסך שונים ומאפליקציית מובייל.

- בעלות על  המערכת/תוכנה המוצעת

על הגוף המציע להיות בעלים או בעל זכויות שימוש לכל אורך תקופת מתן השרותים למשרד, מהמועד האחרון להגשת ההצעות על המערכת העומדת בכל הדרישות הבאות במצטבר:

- לצורך עמידה בדרישות סעיף זה, המציע נדרש להציע מערכת  לנהול התנדבות ו/או פעילות דומה (כהגדרתם בסעיף 2.1.12 בהמשך) הפועלת בצורה מבצעית (production) בענן אשר כוללת גם גישה באמצעות אפליקצית מובייל (לסביבת אנדרואיד ולסביבת IOS).

- במידה והמציע הינו בעל זכויות שימוש (ולא בעלים כאמור לעיל) של המערכת, על הגוף המציע להוכיח כי יש בידו התחייבות מאת יצרן התוכנה / נציג מורשה של היצרן בישראל לביצוע כל הפעולות הבאות:

  - לשווק את המערכת בישראל.

  - לספק שירותי תמיכה, תחזוקה והכנסת שיפורים ושינויים למערכת באופן עצמאי ובכלל זה טיפול בתקלות בשעות העבודה בישראל.

  - אספקת עדכוני תוכנה במהלך כל תקופת הרכש והשירות ולרציפות במתן האחריות לתוכנה מתוצרתו.

- במידה והמציע יזכה במכרז, היצרן/נציג מורשה בישראל של היצרן יסייע לו ככל שידרש ויספק לו את הידע והרכיבים הנדרשים לאספקת, התקנת, הטמעת  ותחזוקת המערכת לאורך כל תקופת מחויבותו של הזוכה כלפי המשרד.

- לא נכללה בדוח הכספי השנתי המבוקר של המציע לשנת 2022 "אזהרת עסק חי" או "הערת עסק חי".

    - במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז ושבעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (דוגמת התאגדות מציע מעוסק מורשה לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת עורך המכרז.

## הגדרות (I)

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| אתר אינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי | בכתובת https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx |
| דרישות סף | הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד |
| המינהל | מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע |
| המשרד | משרד החינוך |
| הפתרון | החומרה/התוכנה/המוצר/השירותים המוצעים על ידי הספק כשהם משולבים, על מנת לספק את דרישות מכרז זה |
| לקוחות קצה | משתמשים המתחברים למערכת לאחר ביצוע רישום והזדהות לקבל שרות מקוון |
| מכרז מרכזי 01-2020 לאספקת שרותי ענן - נימבוס | מכרז לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך. נושא המכרז הוא שירותי ענן ציבורי, הכולל את כלל שירותי הענן של הספקים הזוכים, והשימוש בקונסולת הניהול של ספק שירותי ענן (כולל גישה ל-marketplace) |
| ספק זוכה/הזוכה | הספק המציע שייבחר על ידי המשרד לביצוע מתן השירותים על פי מכרז זה |
| ספק מציע / המציע | גוף הרשום כתאגיד בישראל, אשר הגיש הצעה למכרז זה |
| הספק או הספק הזוכה | מציע שהצעתו זכתה במכרז |
| הצעה למכרז | תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז |
| ערבות ביצוע | ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות |
| ערבות הצעה | ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.7.1 להלן, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה ההתקשרות במקרה של זכייה |
| הקמה / הגדרת המערכת | התקנה והגדרת המערכות לשימוש המשרד (כולל העלאת האפליקציות לחניות של גוגל ואפל) החל מחתימת החוזה ועד להכרזת המערכת ע"י המשרד כמערכת פעילה הגדרת היישום, כולל ביצוע הגדרות תצורה (Configuration) והפעלתה המלאה בייצור על פי דרישות המכרז |
| רישוי שנתי | עלויות הרישוי השנתי וזכויות השימוש במערכת יכללו את כל התשלומים הנדרשים לשנת פעילות ובכללם את דמי התחזוקה השנתיים, רישיונות לצד ג', עלויות ארוח בענן וכל תשלום אחר, ללא הגבלת משתמשים. מובהר כי: מימוש השירותים יהיה על גבי תשתיות ספקיות הענן זוכות מכרז מרכזי נימבוסAWS או GCP (אמזון או גוגל) |
| תקופת ההתקשרות | בהתאם למפורט בסעיף 1.7 |
| התחזוקה ושרות שוטף | התקופה מוגדרת לאורך כל תקופת ההתקשרות, במהלכה מחויב הספק הזוכה לספק השירותים (תחזוקה ותפעול) למערכות אשר נרכשו ממנו בהתאם לתנאי הרישוי השנתי למעט שו"שים שיבוצעו בתשלום. |
| קבלה סופית של המערכת | סיום תהליך ההתאמות, בדיקות קבלה, הדרכה תפעולית לצוות המשרד ולמדריכים, העברת ידע והעלאה לייצור כמפורט בסעיף 4.2 |
| שו"ש | ### שינויים ושיפורים למערכת בהתאם לדרישות המשרד ולפי תנאי המכרז. שו"שים יתבצעו בהתאם להנחיית סעיף 4.3.4 ונספחיו. ### דגש: תיקון ליקוי פונקציונאלי (באג) במערכת לא יחשב כשו"ש, במקרה דנן הליקוי יתוקן במסגרת הרישוי השנתי |
| תוכנה כשירות – SaaS – (Software as a Service) | ### מודל לצריכת שירות תוכנה בענן המקיים אחת או יותר מבין החלופות הבאות: - ספק השירות פורס ומארח את התוכנה על גבי תשתית ספקי הענן ונושא באחריות למתן גישה ללקוחות לתוכנה ולשירותים המסופקים במסגרתה ולשמירה על רמת השירות ללקוחו - במסגרת השירות, נתוני התוכן של המזמינים מועברים, נשמרים או מעובדים במערכות הספק או במערכות שבשליטתו - במסגרת השירות, נתוני התוכן של המזמינים נמצאים, באופן קבוע או רגעי, בשליטת הספק )לרבות קריאה, שינוי, מחיקה, ביצוע כל פעולה אחרת בנתונים או שינוי בהרשאות הגישה אליהם(. |
| אזור (Region( | שטח גיאוגרפי מוגדר, הכולל מדינה (Country) אחת, חלק ממדינה אחת או ישות על-מדינתית מוגדרת (כדוגמת "האיחוד האירופי"), אשר כולל "מתחם" אחד לפחות ממנו מסופקים שירותי ענן ללקוחות על ידי ספק שירותי ענן. |
| אזור חו"ל | עבור AWS, אזור אירלנד (1(west-eu- ובנוסף אזור פרנקפורט (1central-eu-) ועבור GCP, אזור הולנד .(europe-west-3) פרנקפורט אזור ובנוסף europe-west-4)) |
| אזור ישראלי | אזור ציבורי אשר הוקם על ידי הספקים הזוכים במכרז הענן נימבוס בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל ואשר עומד בדרישות שנקבעו במכרז הענן ובהתאם למפורט בהצעת הזוכה למכרז הענן. |

## מנהלה (I)

    - רכישת מסמכי המכרז

הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

    - קבלת מסמכי המכרז

מסמכי המכרז מפורסמים באתר אינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

    - איש קשר (M)

- נציגת המכרז האחראית למכרז זה היא גב' גילה כרמל,  מנהלת מינהל טכנולוגיות דיגיטליות  ומידע. ניתן להפנות אליה שאלות, בכתב בלבד, בכל הנוגע למכרז ולנוסח החוזה.

- שאלות יש להפנות לדוא"ל mikun_michrazim@education.gov.il . נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם גברת נופר סיון  בטלפון 073-3932177.

    - נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| מס"ד | הסעיף במכרז או בחוזה | פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

אם יש כמה שאלות בנוגע לסעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

שאלות שיוגשו שלא במבנה הנדרש, המשרד רשאי שלא להשיב אליהן, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות בדוא"ל לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים לעיל בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דוא"ל לידיעת כל המציעים אשר הגישו שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, התעוררה אצל המציע שאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, בציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם להשיב על השאלה. אם יוחלט לתת תשובה, היא תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מציע שלא יפנה למשרד בהתאם לנוהל העברת שאלות ובירורים (סעיף 0.4.4), יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמה במסמכי המכרז.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות יחייב את כל המציעים, יהיה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

    - כנס מציעים

- כנס מציעים יתקיים במועד הנקוב בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1 לעיל.

- המפגש  יתקיים במתכונת של וובינר מקוון, ללא מצלמות ויהיה אנונימי.

- יש להירשם מראש להשתתפות בכנס המציעים אצל איש הקשר למכרז (ראה סעיף 0.4.3 לעיל).

- פרטי התחברות למפגש, ישלחו לקראת קיומו אך ורק לנרשמים מראש לכנס.

- ההשתתפות בכנס המציעים היא תנאי להגשת הצעה.

- את השאלות לכנס, יש להעביר מראש עד 3 ימים לפני המפגש בהתאם למפורט בסעיף 0.4.4 לעיל.

- כל המידע שיימסר במסגרת כנס המציעים נועד להבהיר את האמור במסמכי המכרז. יודגש, כי מסמכי המכרז בלבד הם המחייבים.

- במפגש יציג המשרד את תפיסתו הכוללת לגבי המכרז, יענה על השאלות שנשלחו מראש, ותהיה אפשרות לשאול שאלות קצרות ומשלימות לשאלות שנשלחו בהודעות כתובות בלבד במהלך הכנס.

- תשובות מחייבות לשאלות שנשאלו בכתב לפני כנס המציעים ובמהלך כנס המציעים ייתנו בכתב ויועברו למציעים בהתאם לכללים המפורטים בסעיף ‏0.4.4 לעיל.

- יודגש כי רק התשובות וההבהרות שיינתנו בכתב לשאלות שהגיעו בכתב לפני כנס המציעים ובהמשך לכנס המציעים, תחייבנה את המשרד. מובהר כי תשובות ו/או הבהרות שלא ניתנו בכתב ולא פורסמו באתרי האינטרנט שלעיל ו/או שלא נשלחו ע"י המשרד בדוא"ל למציעים לא יחייבו את המשרד.

    - הגשת הצעות מקוונת (M)

- הגשת הצעות למכרז תבוצע באופן מקוון לצורך הגשת ההצעות המציע נדרש להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. טרם הגשת ההצעה, מומלץ לבצע רישום מוקדם למערכת ההזדהות הממשלתית.

- הכניסה לעמוד הגשת ההצעות היא באמצעות קישור זה:

https://g-quickbid.gpa.gov.il/NewDigitalBox/id/440

- על המציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנע מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להגיש את הצעתו פרק זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, כדי להימנע מתקלות כאמור.

- הצעות שלא יוגשו עד המועד האחרון להגשת הצעות, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים.

- לתשומת לבכם! בחלוף 20 דקות ללא ביצוע פעולה, המערכת תתנתק וכל פעולה שבוצעה בה ולא נשמרה כטיוטה, לא תישמר. במקרה המתואר תידרש כניסה מחודשת למערכת.

- המשקל המירבי לקובץ בהצעה הינו MB  10 ומקסימום MB  50  לכל הקבצים באותה ההצעה. על המציע לבדוק את משקל הקבצים הנשלחים על ידו ולוודא כי הצעתו עומדת במגבלות.

- באפשרות המציע לבצע הגשה אחת בלבד! לאחר הגשת המענה לא תתאפשר הגשת נוספת.

- לאחר הגשת ההצעה יופיע במסך ההגשה מספר אסמכתא. רק לאחר הופעת ההודעה עם  מספר האסמכתא, תהליך ההגשה יסתיים. ללא קבלת מספר האסמכתא דין ההצעה כלא הוגשה.

- ככל שתהיה תקלה ממושכת, אשר תמנע הגשת הצעות במכרז, יוכל עורך המכרז בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

- להנחיות וחומרי הדרכה על אופן הגשת ההצעות בתיבת המכרזים הדיגיטלית ניתן להיכנס לקישור הבא: https://govextra.gov.il/mr/guides/tender

## המפרט (I)

    - תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, תנאי סף מנהליים, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין  המציעים במכרז.

נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

## סיווג רכיבי המפרט

    - השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. בסעיף מסוג זה חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |
| (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

בנוסף  לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

## התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

    - ערבות בנקאית/חברת ביטוח בגין הגשת הצעה

במכרז זה לא נדרשת ערבות הגשת הצעה

    - אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת המציע בדרישות סף

      - תעודת  עוסק מורשה (מלכ"ר יגיש אישורים בהתאם למפורט בסעיף 0.7.2.2)

העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

      - במידה והמציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור יש לצרף:

- אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.

- אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.

- אישור מרו"ח של המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה.

במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות בתוספת מע"מ

האישורים הנדרשים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומן כנספחים:

0.7.2.2-1, 0.7.2.2-2, 0.7.2.2-3 בהתאמה לסעיפים

      - המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

לצורך בחינה של תנאי סף זה, המציע לא נדרש להגיש אישורים. עמידת המציע בתנאי סף זה תיבדק על ידי עורך המכרז, ישירות מול רישומי רשויות המס.

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

לצורך בחינה של תנאי סף זה, המציע לא נדרש להגיש אישורים. עמידת המציע בתנאי סף זה תיבדק על ידי עורך המכרז, ישירות מול רישומי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.3.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.ג

      - המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ -2,000,000 ₪ בשנה, ב-3 שנים מתוך חמשת השנים :2018,2019,2020,2021,2022

- הצהרה של מחזור כספי

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

      - דרישת ותק וניסיון

- למציע ותק של 3 שנים לפחות, החל משנת 2018, בתחום פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.

- למציע ניסיון קודם באספקת רישיונות שימוש של לפחות למערכת אחת לשירות מקוון ללקוחות קצה בהיקף מצטבר של לפחות 45,000 משתמשי קצה רשומים (מישראל והעולם) בין השנים: 2023 ,2022, 2021 המותקנת בענן, הכוללת גם גישה לשרותים מדפדפנים ומציודי קצה עם גדלי מסך שונים ומאפליקציית מובייל.

- בעלות על  המערכת/תוכנה המוצעת

על הגוף המציע להיות בעלים או בעל זכויות שימוש לכל אורך תקופת מתן השרותים למשרד, מהמועד האחרון להגשת ההצעות על המערכת העומדת בכל הדרישות הבאות במצטבר:

        - לצורך עמידה בדרישות סעיף זה, המציע נדרש להציע מערכת לנהול התנדבות ו/או פעילות דומה (כהגדרתם בסעיף 2.1.12 בהמשך), הפועלת בצורה מבצעית (production)  בענן אשר כוללת גם גישה באמצעות אפליקצית מובייל (לסביבת אנדרואיד וגם לסביבת IOS).

        - במידה והמציע הינו בעל זכויות שימוש (ולא בעלים כאמור לעיל) של המערכת, על הגוף המציע להוכיח (ולצרף למענה) כי יש בידו התחייבות מאת יצרן התוכנה / נציג מורשה של היצרן בישראל לביצוע כל הפעולות הבאות:

          - לשווק את המערכת בישראל.

          - לספק שירותי תמיכה, תחזוקה והכנסת שיפורים ושינויים למערכת באופן עצמאי ובכלל זה טיפול בתקלות בשעות העבודה בישראל.

          - אספקת עדכוני תוכנה במהלך כל תקופת הרכש והשירות ולרציפות במתן האחריות לתוכנה מתוצרתו.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

      - אספקת שירות בענן ציבורי באזור הישראלי

הספק נדרש, כתנאי לביצוע ההתקשרות, לחתום על התחייבות יצרן להתקנת המערכת המוצעת באזור הישראלי של שירות ענן ציבורי אצל אחת מספקיות הענן AWS ו/או GCP שזכו במכרז לאספקת שרותי ענן עבור משרדי ממשלה ("פרויקט נימבוס"). בהתאם לנדרש בנספח י' בהודעת מכרז מרכזי 16.2.2.1 "אספקת שירותי ענן ציבורי".

נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.6

ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.6

      - רישום ברשימת השירותים המאושרים לרכישה בשוק הדיגיטלי הממשלתי

כאמור בסעיף 7.1.2.1.4 להודעת מכרז 16.2.2.2 ולפיה ככל שבמכרז המשרדי ייבחר ספק אשר השירות המוצע על ידו זמין ב-Marketplace של לפחות אחד מספקי הענן, אולם הוא אינו כלול ברשימת השירותים הניתנים לרכישה כמפורט בנספח ג – רשימת השירותים המאושרים לרכישה, ספק זה יידרש להגיש הצעה לבחינת השירותים המוצעים על ידו גם לשוק הדיגיטלי הממשלתי, במועד שייקבע על ידי מינהל הרכש הממשלתי ובהתאם לכללי המכרז המרכזי ודרישותיו.

(ראה קישור למכרז : https://takam.mof.gov.il/document/HM.16.2.2

רכישת שירותי צד ג' בשוק הדיגיטלי הממשלתי | 01-2022)

נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.7

ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.7

      - אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

- לא נכללה בדוח הכספי השנתי המבוקר של המציע לשנת _____ "אזהרת עסק חי" או "הערת עסק חי".

- נוסח מחייב של אישור רו"ח מצורף למכרז כנספח 0.7.2.8

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.8

    - אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

- אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

    - (N)

    - אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

      - שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

- המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

- המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

      - אישור בדיקת "נספח ביטוח"

- המציע מאשר כי העביר את נספח הביטוח המצורף להסכם ההתקשרות, לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

    - תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

    - תצהיר כשירות להתמודד במכרז

המציע יצרף תצהיר כשירות להתמודד במכרז, אי תיאום הצעות במכרז ועצמאות המציע.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

    - (N)

    - (N)

    - שימוש בתוכנות מקוריות

המציע יצרף תצהיר על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

    - נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כשכל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות בידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז וגם הם יוגשו חתומים. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו, שם או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הם בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

    - נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יחייב את כל המציעים, יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו, שם או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הם בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

    - עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

## התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

    - ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים.

נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע להביא בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- אם הזוכה יעביר ערבות שאינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, יידרש הזוכה לתקן את הליקויים לפי דרישת המשרד. אם לא יעשה כן, תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט על פסילת זכייתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

    - חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה שהוגשה על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, כל אלה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה בידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- הספק הזוכה יעביר למשרד את החוזה  החתום תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

- נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

    - ביטוח

הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק הזוכה יהיו כמפורט בסעיף ביטוח בהסכם ההתקשרות.

    - התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

    - עבור תאגידים בלבד היעדר חובות לרשם החברות

- לספק הזוכה לא מצוינים חובות אגרה שנתית עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף, לא מצוין כי הספק הזוכה הוא חברה מפרת חוק או שהוא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

- נסח חברה עדכני מאתר אינטרנט של רשות התאגידים יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.5.

    - עבור עמותות וחברות לתועלת הציבור בלבד – אישור ניהול תקין

- הספק הזוכה הגיש "אישור ניהול תקין" מאת רשם העמותות, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980/חוק החברות, התשנ"ט-1999 והנחיות רשם העמותות בדבר אופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור.

- "אישור ניהול תקין" עדכני יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.6

    - התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים

- הספק הזוכה יחתום על התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים. הנוסח החתום יצורף כנספח לחוזה ההתקשרות.

- נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז בנספח 0.8.7

    - אי עמידה בדרישות פרק 0.8

- לא עמד הספק הזוכה בדרישות אחד מהסעיפים בפרק זה (פרק 0.8), יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לתת לספק הזוכה ארכה לביצוע הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

## זכויות המשרד (M)

    - קבלת ההצעה ופיצולה

- המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- הפנייה למציע יכול ותיעשה בכל שלב של התהליך המכרזי וביחס לכל אחד מפרקי המכרז, לרבות ביחס לפתרונות יישום, טכנולוגיה, או ארכיטקטורה כולל ארכיטקטורת ענן, לתעריפי ענן או היבטי תמחור אחרים.

- המציע יספק הבהרות, השלמות, הסברים או המסמכים הנדרשים באמצעות דוא"ל, בטלפון, במשרדי המציע, משרדי המשרד, או באמצעות היוועצות חזותית (שיחת וידאו) הכל לפי דרישתו ושיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא לא סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציע עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר בעניינה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כראוי, או שהיא דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת מדרישות המכרז או מתנה עליהן, מסתייגת מהן, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

    - דרישת מידע

המשרד רשאי לפנות אל המציע, כדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידתו בתנאי הסף.

    - ביטול המכרז

        - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

        - אם יבוצעו שינויים המשפיעים על תמחור ההצעות או המשפיעים במידה ניכרת על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך את הצעתם או לתקנה.

        - המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

    - פסילת הצעות, מציעים וביטול זכיות במכרז

      - חוות דעת שלילית

המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או של השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

      - פגיעה בתחרות

        - המשרד רשאי לפסול הצעה או לבטל זכייה במכרז, אם מתנהלת נגד המציע או נגד אורגן של המציע חקירה או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, ובכלל זה עבירות שעניינן פגיעה בתחרות או תיאום הצעות, המציע אינו ראוי לשמש כספק במכרז המספק שירותים במכרז זה.

        - מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, זוכה במכרז אשר יימצא שהוא תיאם הצעות טרם הזכייה במכרז זה, או במסגרת מתן שירותים לפי מכרז זה, יחוייב בתשלום פיצוי מוסכם למשרד בשיעור של 5% מהתמורה ששולמה לו על פי המכרז, מכל מקור שהוא. המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק הזוכה מתחייב לשלם את הפיצוי בהתאם לדרישת המשרד. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המשרד לפי מכרז זה ולפי כל דין. במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

    - שינויים בנוסח מסמכי המכרז

המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, בחוזה וביתר מסמכי המכרז. במקרה כזה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים. בנוסף תפורסם ההודעה באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

    - ניהול משא ומתן עם מציעים

        - המשרד רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו כשירות. המשרד רשאי להחליט שלא לנהל משא ומתן, ככל שטרם החל בניהול משא ומתן בפועל עם מי מהמציעים.

        - מספר סבבי משא ומתן יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

        - בתום משא ומתן, כל מציע איתו נוהל משא ומתן, יהיה רשאי להגיש הצעה סופית, בתנאים מיטיבים עם המשרד, לעומת הצעתו הקודמת.

        - במקרה שבו הוגשה או נותרה הצעה יחידה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם מציע יחיד.

    - ניגוד עניינים

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 0.7.7 לעיל

        - אם המציע משמש ספק של המשרד בהתקשרות אחרת, והצעתו למכרז זה מועמדת לזכייה, והתברר כי קיים ניגוד עניינים בין הפעילות במכרז זה לפעילות באותה התקשרות אחרת, המשרד רשאי לבחור להתקשר עם הספק בהתקשרות לפי מכרז זה ולבטל את אותה התקשרות אחרת או לחילופין להחליט כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה ולהמשך את אותה התקשרות אחרת. כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

        - אם המציע מבצע פעילות כלשהי, שמתברר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במכרז זה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה.

## הצעת המציע (M)

    - מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 את מבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 יכיל תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב שאין לגביו תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים ובנספחים המתאימים, כפי שהם צורפו למכרז בלבד.

כל תוספת או שינוי של הנספחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. מודגש כי גם הוספת לוגו של המציע, שינוי פורמט או פונט, מהווים שינויים אסורים העלולים להביא לפסילת ההצעה.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

    - מבנה ההצעה: פירוט

ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

נוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.10.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק על הכללים הבאים:

- תוכן התשובה ומבנה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאימו לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.6.1 לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. אם התשובה ארוכה, מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור", הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

    - מספר הצעות (M)

- מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

- במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

- הצעה אחת משותפת לכמה מציעים תיפסל. כלומר, מציעים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, אם הדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ולפי דרישותיו.

- מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

## בעלות על המכרז ועל ההצעה (M)

    - בעלות על המכרז והשימוש בו

מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

    - בעלות על ההצעה והשימוש בה

הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה.

    - המחאת זכות

המציע/ הספק הזוכה אינו רשאי להמחות לאחרים כל זכות או חובה הנובעת ממכרז זה ומההסכם שנחתם על פיו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המשרד מראש ובכתב  ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המציע/הספק הזוכה מהתחייבויות ו/או אחריות כלשהי על פי מכרז זה וההסכם לפיו או על פי כל דין.

    - צד שלישי (S)

- לפי תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) באילו סעיפים בהצעתו יש לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי אם מציע סבור שיש בהצעתו חלקים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. הצעה שלא צוינו בה חלקים כאמור, תהווה את הסכמת המציע לכך שלדעתו אין בהצעה חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי.

- מכל מקום, מובהר בזאת, כי לפי תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה היא בסמכותה של ועדת המכרזים, וזו רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

## שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

    - המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

    - לא ניתן להגיש את ההצעה עם ספקי משנה.

## בדיקת ההצעה והערכתן (M)

    - בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תיבדק עמידתם של כל המציעים וההצעות בכל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שלא עומדות בדרישות.

    - בחירת הספק הזוכה (I)

      - המשרד יבחר בספק הזוכה לפי שיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2

ציון איכות נדרש יהיה לפי החלוקה הבאה:

1. ציון איכות של לפחות 80, בפרק האיכות כולו;

2. ציון איכות של לפחות 60, בכל אחד בסעיפי פרק האיכות.

- הצעה שלא תקבל ציון איכות נדרש לפי הפירוט לעיל, תיפסל ולא תועבר להמשך בדיקה.

- אם אף הצעה או רק הצעה אחת, יעברו את ציון האיכות הנדרש, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את ציון האיכות הנדרש, כך שמספר ההצעות שיעברו את ציון האיכות הנדרש יעמוד על 1 או יותר.

- ציון העלות ייקבע כך:

העלות של כל הצעה תחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בטבלה להשוואת עלויות, בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

עלות ההצעה

כך, למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין עלות לאיכות הנו 60% לאיכות ו-40% לעלות.

      - (M) במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

      - מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

      - מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

      - (M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.1.3 להלן).

      - (M) מובהר, כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.

      - (M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

      - (M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

      - אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

      - אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.8 לעיל.

      - המשרד רשאי לפנות למציעים ולבקש להאריך את תוקף ההצעות לתקופה נוספת כפי שתוגדר, לצורך סיום הליך בדיקת ההצעות.

      - מסמך פנימי לבדיקה

- ועדת המכרזים קבעה מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) המנחה את ועדת המשנה בדבר אופן בדיקת ההצעות ביחס לאמות המידה לבחירת הספק הזוכה, כפי שהן מפורטות במכרז.

- המפ"ל לא יפורסם ולא ניתן יהיה לבקש לעיין בו טרם סיום הליכי המכרז.

      - כשיר שני

- המשרד רשאי להכריז על "כשיר שני". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר שני לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה לא תצא לפועל או תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר שני והמשרד אינו מחוייב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר השני לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

## סמכות השיפוט (I)

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

## (N)

## מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

    - מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי הצעות מחיר עבור רישיונות השימוש השנתי ללא הגבלת משתמשים בתוכנה במסגרת שרותי ה-SaaS.

- שרותי  השו"שים במחירי Fixed Price למערכות השונות שירכשו ע"י המשרד ואשר  יתבססו על עלויות כח האדם  המפורטים בפרק 5 להצעה ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

- אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

    - הצמדה

      - הגדרות בנושא הצמדה

        - הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.

        - תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.

        - תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

        - מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

        - מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס,

        - מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.

        - מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

      - תנאי ההצמדה

        - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

        - התאריך הקובע – תאריך סיום ביצוע הפעילות או מתן השירות.

        - מדד/שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

        - סוד המדד – מדד ידוע.

        - תדירות ההצמדה – חודשית.

        - חלקיות ההצמדה – 100%.

      - ביצוע ההצמדה

        - ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

        - אופן חישוב ההצמדה

1.     חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

2.     ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

        - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - תשלומים ואופן התשלום

      - תשלומים עבור רכישת המערכת והתקנתה התשלומים יבוצעו עפ"י אבני הדרך המפורטים בסעיף 4.2 בתוכנית העבודה.

      - תשלומים עבור תחזוקה שינויים ושיפורים

התשלום עבור שינויים ותוספות יהיו  בהתאם להזמנת עבודה שנשלחה לספק בעלות שנקבעה עם הזמנת העבודה.

א. התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה עבור יהיו:

- עבור תחזוקה שנתית  – כלולים בתשלום הרישוי השנתי עם חידוש החוזה.

- עבור שינויים ושיפורים – התשלומים יהיו רבעוניים בהתאם לביצוע בפועל.

- בהתייחס לפעילות שו"ש לפי תפוקות ו/או לפי תשומות, התשלום יבוצע עם קבלת המוצר, לאחר שאושרה קבלתו בידי המשרד. הספק יצרף מסמך המפרט את השעות שבוצעו מתוך סל השעות או מתוך יחידות העבודה שאושרו לשינוים והתאמות במערכת, בפורמט של תאריך, יום, שעה ובעל תפקיד שביצע את השעות בפועל.

- מובהר כי עבור כל מודול חדש שיפותח במסגרת שינויים ותוספות, תחושב תקופת האחריות בהתאם למועד קבלתו הסופית שיאושר ויוגדר ע"י המשרד.

- ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות אשר יגיש הספק בתחילת כל רבעון:

- החישוב לתשלום רבעוני יהיה בהתאם להזמנות העבודה ובעלויות המאושרות של המשרד.

ב. לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

ג. כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

ד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

- מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה).

- מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית).

- הרבעון בגינו נדרשת התמורה.

- נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים.

- מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה).

- סה"כ המחירים.

- תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה).

- סה"כ כללי.

- תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק.

- סה"כ לתשלום.

ה. אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם למפורט בהוראת התכ"ם 1.4.3 "מועדי תשלום" או בהתאם להוראות תכ"ם עדכנית יותר בנושא, כפי שתתפרסם מעת לעת.

ו. לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת התשלום ובהתאם להנחיות רשות המיסים, כפי שיתפרסמו מעת לעת.

    - קיזוז תשלומים ופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאים לאמור בסעיף 4.6 להלן, המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף, מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, זאת תוך מתן הודעה מנומקת בכתב של 7 ימים מראש.

- שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מקסימליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

# יעדים (I)

להזכירכם המענה על הסעיפים יהיה בהתאם להנחיות בסעיף 0.6.1 לעיל

אספקת זכויות שימוש וביצוע התאמות בתוכנה לנהול התנדבות ולמעורבות חברתית  שתיושם בענן עבור משרד החינוך.

"התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות לכל תלמיד במדינת ישראל. התוכנית נפרשת על פני שלוש שנים בכיתות י'-י"ב , ומשרתת מאות אלפי תלמידים ובעלי תפקידים שונים. התוכנית מאפשרת לתלמידים להתנדב בארגונים שונים שנרשמו לתוכנית מראש ובמסלולי התנסות ספציפיים.

התוכנית מערבת תלמידים, רכזים בית ספריים, מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך, מדריכים, אנשי מטה מהמחוז ומן המשרד ואנשי קשר למסלולים השונים בארגונים ההתנסות.

מערכת ניהול ההתנסות להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית והערכת התלמיד  (המבוקשת במכרז זה, היא כלי מרכזי והכרחי בקיום ותפעול התוכנית בקרב התלמידים ובעלי התפקידים השונים:

- המערכת תאפשר תקשורת בין המנהלים לתלמידים.

- המערכת תאפשר לבעלי התפקידים השונים להזין מידע, לאשר פעילויות ולהפיק דוחות.

- המערכת תכלול אפליקצית מובייל ייעודית לתלמיד, אותה יתקין התלמיד מחנות האפליקציות בטלפונים החכמים, דרכה יוכל התלמיד לדווח שעות ולהוסיף מידע נוסף כגון תמונות / סרטונים ועוד.

תלמידים ללא טלפון חכם יוכלו להזין מידע ולצפות בו דרך ממשק אינטרנטי בדפדפן שיופעל מביתם או מבית הספר בו הם לומדים.

​אפליקציית המובייל אשר תשויך למערכת תסייע לצוות הבית ספרי במעקב אחר ההתנדבות והעשייה האישית של כל תלמיד ותלמידה. נדרש שאפליקצית המובייל תהיה נוחה לתפעול, בעלת חווית משתמש עדכנית ומוכרת לנוער,  תעודד ותשפר את העשייה המבורכת להתנסות מיטבית של התלמידים במקומות השונים בקהילה ובזכאות לתעודת הבגרות. האפליקציה תעמוד בדרישות הטכנולוגיות המפורטות בפרק 3 – טכנולוגיה בהמשך.

מובהר כי: כיום קיימת מערכת בשימוש ועל הספק יהיה להסב מידע מן המערכת הקיימת למערכת שיקים.

## לקוח/מומחה יישום

    - הלקוח העיקרי

מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

    - מומחה היישום

הממונה על חינוך חברתי קהילתי, תחום מעורבות חברתית במינהל חברה ונוער.

מנהל חטיבת בתי הספר, מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע.

    - משתמשים

| # | סוג משתמש | ממשק | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | תלמיד עם טלפון חכם | אפליקציה | הרשאות לבעלי תפקידים נגזרות מהגדרת התפקיד בחלק מהרשויות/ בתי ספר / ארגונים ייתכן כי יש יותר מאיש אחד בעל הרשאות לתפקיד |
|  | תלמיד ללא טלפון חכם | מערכת אינטרנטית |  |
|  | ממ"צ | מערכת אינטרנטית |  |
|  | מחנך | מערכת אינטרנטית |  |
|  | רכז שכבה | מערכת אינטרנטית |  |
|  | רכז מעורבות בית ספרי | מערכת אינטרנטית |  |
|  | מנהל בית ספר | מערכת אינטרנטית |  |
|  | מנהל התנדבות רשותי בחינוך | מערכת אינטרנטית |  |
|  | רפרנט מעורבות מחוזי | מערכת אינטרנטית |  |
|  | ממונה מעורבות מחוזי | מערכת אינטרנטית |  |
|  | מטה המשרד | מערכת אינטרנטית |  |
|  | איש הקשר בארגון התנסות / ארגון קולט | מערכת אינטרנטית |  |

## (N)

## אתגרים במצב הקיים

    - אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- אפשרות דווח קל לכל משתמשי המערכת ממגוון מכשירים ומיקומים

- אפשרות לקליטת מידע ועיבודו להערכת התלמיד.

- אפשרות הפקת דוחות קלה לכל משתמשי המערכת

- אפשרות בקרה קלה על חריגים

- אפשרות לבחירה קלה בין אפשרויות הצטרפות

- שיקוף מצב לתלמיד – סטטוס שעות מחויבות

    - אתגרים שהמערכת יוצרת/עשויה ליצור

- קשיים בהטמעה

- צורך בתחזוקה שוטפת של המערכת כולל הדרכה ומענה לתקלות.

## השתלבות ביעדי המשרד

    - יעדי הארגון

כאמור, "התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות לכל תלמיד במדינת ישראל ועל כן המערכת המבוקשת נמצאת בליבת עיסוקו של המשרד.

## תכנית עבודה שנתית

קבלת זכויות שימוש במערכת לניהול התנדבות  הם חלק מתוכנית העובדה השנתית של מנהל חברה ונוער ושל מנהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע.

## (N)

## אופק הזמן (M)

    - השירות במערכת במתכונת של  תכונה כשרות – (SaaS)  מתוכנן לשרת את משרד החינוך לתקופה של 10 שנים.

    - תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנתיים. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות ל-8 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

    - במכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש, בעוד היקפן משוער בלבד וישתנה בהתאם לצרכי המשרד. למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור של עד 30% בשנה. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד

    - הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור מראש ובכתב של ועדת הרכישות במשרד.

# יישום (I)

## מילון מונחים מקצועיים

    - ארגון התנסות / ארגון קולט – ארגון אשר התלמיד יכול לבחור בו כמקום לביצוע ההתנסות והמחויבות החברתית.

    - אתר רספונסיבי  - אתר אינטרנט בעל ממשק רספונסיבי.

    - ממשק רספונסיבי - ממשק משתמש גרפי של אתר אינטרנט, בעל תכונות המאפשרות לו להתאים את צורתו לגודלו של המסך, וכתוצאה מכך להתאים את האתר לפלטפורמות שונות (מסך מחשב, מחשב-לוח, טלפון נייד וכו').

    - ממ"צ - הוא מנהיג מחויבות  צעיר (הוא אחד התלמידים) הממונה ע"י המחנך / רכז שכבה / בית ספרי.

    - פיילוט קטן –  יכלול קבוצת משתמשים מ-25 בתי ספר בפריסה ארצית אשר יקבלו זכויות גישה למרכיבי המערכת בהתאם לתפקידם.

    - פיילוט גדול – יכלול קבוצת משתמשים מ-200 בתי ספר בפריסה ארצית אשר יקבלו זכויות גישה למרכיבי המערכת בהתאם לתפקידם.

    - תחילת טיפול בתקלה – הודעה בכתב לנציג המשרד על תחילת הטיפול. ההודעה יכולה להישלח בדואל, כהודעת טקסט לטלפון הנייד או בכל דרך אחרת כפי שיוסכם בין הלקוח לספק.

    - תקלה קריטית משביתה - תקלה אשר גורמת להפרעה חמורה, שהיא קיצונית במיוחד בשימוש ובתפעול הרגיל של התוכנה או של כל חלק ממנה ו/או אינה מאפשרת לקבוצת עובדים של המשרד, המשתמשת בתוכנה באופן חיוני למשרד, להשתמש בתוכנה ו/או משבשת בצורה חמורה פעילות עסקית מהותית של המשרד.

    - תקלה שאינה משביתה  - כל תקלה שאינה תקלה משביתה כהגדרתה בסעיף 2.1.4 לעיל.

    - שו"ש – שינויים שיפורים ותוספות שידרשו לבצע במערכת במהלך שנות החוזה בהתאם לצורך ולהחלטת  המשרד  לפי תחשיב שעות עבודה:

ביצוע שו"ש -  בכל הצעה והצעה לביצוע שו"שים שתופנה לספק ע"י המשרד,  הספק נדרש להגיש תוכנית עבודה ולצרף את התחשיב כיצד הגיע לעלות ביצוע השו"ש. עם קבלת אישור לביצוע השו"ש המימוש והתשלום יתבצעו במתכונת/במודל Fixed Price, ע"פ המחיר שאושר ע"י המשרד. (הפרוט יכלול לכל הפחות: מספר העובדים, תפקידי העובדים, מספר שעות העבודה של כל תפקיד בצוות, פרוט העלות של כל עובד בהתבסס על העלויות של בעלי התפקידים המוצעים בטבלת העלויות בפרק 5). מובהר כי: העלות השעתית תשמש אך ורק לצורך הערכת השעות ולתמחור סופי של העבודה ב-Fixed Price ולא לצורך חיוב שעתי.

    - Fixed price- מודל תמחור בו המחיר המוצע כולל את כל העבודה המבוקשת ולספק הזוכה לא תשולם תמורה נוספת בגין ביצוע חיוביו על פי תנאי המכרז, מכל סיבה שהיא.

    - מערכת לנהול התנדבות או מערכת לפעילות דומה כדוגמת המערכות הבאות:

- מערכת לנהול מתנדבים ולמעורבות חברתית.

- ניהול פעילים ביזמות חברתית.

- מערכת לגיוס ולנהול מתנדבים ו/או מקבלי מלגות המתנדבים לפעילות חברתית כחלק מההתחיביות בעת קבלת המלגה.

- פלטפורמה מרכזית לארגון וניהול פרויקטים המסתמכים על תרומת זמן, משאבים או מומחיות, תוך התמקדות ביעילות, שקיפות ומעורבות ארגונית או חברתית.

- מערכות לניהול כח אדם המספק שרות ללקוחות ו/או מוצב אצל לקוח (מערכת הכוללת מרכיבים שניתן להתאימם גם לנהול התנדבות).

- ראה הרחבה לגבי מרכיבים במערכת לנהול התנדבות ומעורבות חברתית בסעיף 2.4 ובנספח 2.4 במכרז – המתארים את המצב הקיים.

## מאפיינים כלליים

    - הגדרת המערכת לשימוש משרד החינוך

      - הדרישות הטכנולוגיות המלאות מהמערכת וסביבת ההתקנה מפורטות בפרק 3 בהמשך.

      - הדרישה היא שהמערכת תהיה עם תמיכה בסטנדרטים מוכרים בעלי תאימות לדפדפנים שונים הפועלים על פלטפורמות שונות (מחשב נייח, נייד, טאבלטים וטלפונים חכמים הפועלים תחת מערכות הפעלה שונות Windows, IOS Android)) תכונות המאפשרות פיתוח מהיר ובסטנדרטים מוכרים.

      - המערכת תאפשר ניהול מבוזר ומוגבל בהתאם להרשאות של בעלי התפקידים. כל בעל תפקיד ברשות/מוסד מסויים יורשה לנהל את המרכיבם הנוגעים לא בלבד.

      - מנהלים עם הרשאות מתאימות  יהיו רשאים למחוק את הפוסט מהמערכת במידה והפוסט כולל מידע שאינו ראוי ואינו הולם.

      - על המציע לפרט דוגמאות ולצרף צילומי מסך  במענה לסעיף 2.5 בהמשך.

    - חלוקה למודולים

המערכת הנדרשת תהיה מורכבת ממספר מודולים הנחלקים לפי אופי המשתמש והרשאותיו.

ההרשאות נגזרות מעצם התפקיד המוגדר למשתמש.

מנהל המערכת יוכל להוסיף ואו לגרוע הרשאות מכל בעל תפקיד במערכת כמפורט בסעיף 2.5.2 בהמשך.

תלמידים שאינם בעלי טלפון חכם וכן בעלי התפקידים האחרים יעבדו מול מערכת אינטרנטית באמצעות דפדפן נתמך כמפורט בפרק 3.

כאשר תלמידים בעלי טלפון חכם ישתמשו באפליקציה למובייל אותה יורידו מחנות האפליקציות.

    - מידור ואבטחת מידע

המערכת תציג לכל משתמש מידע אליו הוא מורשה עפ"י תפקידו וההרשאות שאושרו לו (ראה דרישות אבטחת מידע בסעיף ‏2.7 להלן).

    - חוויית משתמש ונגישות

המערכת תעמוד בכללי הנגישות המחוייבים (ראה דרישות נגישות  בסעיף ‏2.5.21 להלן).

המערכת תציע חוויית משתמש עדכנית ואינטואיטיבית הן באפליקציה והן בממשק האינטרנטי (ראה דרישות חוויית משתמש בסעיף ‏2.5.21 להלן).

## משתמשים ומערכות מידע משיקות

    - משתמשים

כמפורט בסעיף ‏1.1.3 לעיל.

    - גורמים מעורבים

- מומחה היישום: מנהלת מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע.

- נציגי מינהל חברה ונוער  ומשתמשים ו/או נציגים מטעמם.

- מנהל הפרויקט מטעם מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

- אנשי מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ומומחים מטעמם

- ועדת היגוי המורכבת מנציגי הספק ונציגי מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע אשר תתכנס במידת הצורך.

    - מערכות משיקות

מידע רב הנדרש במערכת קיים במערכות מרכזיות במשרד ויש להתממשק אליהן. כמו כן חלק מהמידע ייוצא למערכות ה DWH של המשרד. בין מערכות אלו:

- מערכת מוסדות חינוך (ההרשאות התחברות למערכת, תאפשר למערכת למעורבות חברתית למשוך נתוני תלמידים באופן מרוכז למערכת).

- מצבת תלמידים.

- תיק תלמיד.

- מערכת הזדהות מרכזית - IDM.

- QlikView.

- NMM – מערכת ניהול הממשקים.

- ממשק למערכת בגרויות (לצורך הנפקת תעודות כמפורט בסעיף 2.5.20).

- וכן מערכות נוספות ככל שיעלה הצורך בהן יפורטו בשלב האפיון המפורט.

## (I) תאור מצב קיים

- כיום קיימת בשימוש המשרד מערכת למעורבות חברתית של עמותת  טריביו – המשמשת את המשרד כפלטפורמה לנהול תוכנית המעורבות החברתית במוסדות החינוך. ראה נספח 2.4.

- המערכת פותחה בכלים בפיתוח עצמאי ואינה מתבססת על מוצר מדף  או על מערכת CRM  יעודית כלשהי וכן לא באחד הכלים הנתמכים במשרד המפורטים בפרק 3 בהמשך.

- המערכת מותקנת בשרתי AWS  בגרמניה.

- המערכת משרתת כיום ציבור רשויות, מוסדות ותלמידים כמפורט בסעיף 2.8 בהמשך.

- הגישה למערכת היא באמצעות דפדפנים.

- למערכת יש כחלק מובנה מהפתרון  יישום מובייל ייעודי המיועד לתלמידים להם יש מכשיר טלפון חכם.

- הגישה לתלמידים היא באמצעות אפליקציית המובייל וכן באמצעות דפדפנים (לתלמידים שאין ברשותם טלפון חכם – כגון: תלמידים מהמגזר החרדי).

- ההזדהות בכניסה למערכת המעורבות החברתית, היא דרך מערכת ההזדהות האחודה של המשרד.

## (I) תהליכים – דרישות מהיישום

- כל הדרישות המפורטות להלן מתייחסות לגרסת הפתרון לסביבת ענן במתכונת SaaS והמציע נדרש לפרט האם וכיצד הפתרון עונה לדרישות בסביבה זו.

- המציע נדרש לפרט ולתאר בנספח 2.5 כמענה לדרישות סעיף זה, את הפתרון ואת עמידתו ביום הגשת ההצעה בדרישות החובה המפורטות בסעיף 2.5.2 ואת עמידתו בדרישות הפונקציונליות / אופציונליות המפורטות בסעיפים 2.5.3-2.5.21 ובתת סעיפיו, והאם המענה לדרישה קיים במערכת, קיים חלקית  או לא קיים בעת הגשת ההצעה, במידה והן לא קיימות במערכת, יפרט במדויק כיצד הוא מתכנן לגשר על הפערים (מענה זה ישמש לניקוד בעת הערכת ההצעה).

- סעיף 2.5.2 בהמשך – מגדיר את דרישות חובה מהמערכת בעת הגשת ההצעות.

- סעיפים 2.5.3 עד 2.5.21 בהמשך - מגדירים דרישות פונקציונליות / אופציונליות מהמערכת (נכון לשלב הגשת ההצעות).

- סעיף 2.5.22 – מגדיר את תרחישי הדגמת המערכת המוצעת כולל הצגת עמידת המערכת בכל דרישות החובה המפורטות בסעיף 2.5.2.

- ראו נספח 0.13.2 ונספח 2.5.

    - דרישות כלליות מהמערכת המוצעת (I)

      - המשרד מבקש לקבל הצעות לקבלת זכויות שימוש במערכת לניהול התנדבות ואשר תשתמש  לתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית למערכת החינוך, העונה על הדרישות, אשר תסופק במתכונת תוכנה כשרות (SaaS) ואשר תפעל בסביבות, בכלים ובטכנולוגיות  אשר מפורטות בפרק 3 בהמשך.

      - (M) הדרישות להגדרת המערכת על כל מרכיביה - הספק נדרש להקים ולהגדיר את המערכת על כל מרכיביה (אפיון, הקמה והגדרה עבור שימוש המשרד, יבוא נתונים, הדרכות, תמיכה, רישוי ואת כל הנדרש עד לקבלת המערכת) הכל בהתאם לדרישות המפורטות בהמשך ובלו"ז המפורט "בסעיף 4.2 – תוכנית עבודה".

      - (M) רישוי שנתי נדרש - המערכת תסופק במודל רישוי שנתי של תוכנה כשירות   ,(SaaS)בכל סביבות העבודה ובדרכי גישה (Web ומובייל) כאשר:

- רישוי השימוש בתשלום למערכת נדרש להיות מוגדר ללא הגבלת מספר המשתמשים לשנה.

- הרישוי הנדרש יספק מענה לכלל הצרכים הנדרשים להפעלת המערכת בכל סביבה רלוונטית העומדת בדרישות המפרט (כולל כל דרישות החומרה והרישוי בענן לסביבת הייצור, לסביבת הבדיקות, סביבת  הגיבוי).

- הרישוי השנתי - יכלול את כל העלויות הנדרשות לתחזוקה ולתפעול התקין של כל השרותים, המערכות, התוכנות והתשתיות בתצורות הסופיות שלהן (ובהם: שרותי ארוח בענן, עלויות ענן, רישוי כל התוכנות, רישוי תוכנות צד ג' וכל עלות נוספת הנדרשת לפעילות תקינה של המערכת) כאשר מימוש זכויות הגישה יסופק על גבי תשתיות הענן של אחת מזכיניות מכרז נימבוס.

      - (M) הספק מתחייב כחלק מהשרות לשמור על עדכניות טכנולוגית של המערכת, לכלול עדכונים ופיתוחים שיבצע במערכת כחלק מתוכנית השיפורים שלו, וכן יבצע עדכונים טכנולוגיים במערכות בהתאם לשינויים וחידושים טכנולוגיים שיוכרזו בהתיחס לטכנולוגיות המוטמעות במערכת (ענן, תשתיות בענן, שרותי WEB ומובייל) ללא עלות נוספת. ראה הרחבה בפרק 3 – טכנולוגיה.

      - הספק יידרש לספק שרותי תחזוקה למערכת למעורבות חברתית ולאפליקציות המובייל שיפותחו לכל אורך כל תקופת החוזה ומתן השרותים למשרד כל עוד המשרד יאריך חוזה זה.

      - תמיכה מלאה בעברית, בערבית ובשילוב שפות(M)

המערכת תתמוך בעברית ובערבית בכל הקשור לשמות שדות המוצגים על המסך,  בכותרות מסכי פעולה ודו"חות, ובערכים הנשמרים במערכת. המערכת תשמור  על כוון רצוי בהתאם לטקסט (  RTLטקסט עברי/ערבי, LTR בטקסט לועזי ובספרות). המערכת המוצעת תתמוך גם בטקסטים וערכים משולבים עברית/ערבית/לועזית/נומרי.

      - עבודה ממספר התקנים (M)

המערכת תאפשר עבודה ממספר התקנים, ביניהם מסך מחשב, טאבלט וטלפון חכם.
המערכת תספק ממשק משתמש רספונסיבי המותאם להפעלה באמצעות כלי מובייל.

      - תהליך הגדרת המערכת עבור המשרד יתבצע בהתאם לשלבים ולאבני הדרך והדרישות המפורטות בסעיף 4.2 "תוכנית עבודה" בהמשך.

      - (M) פיתוחים נוספים  - שינויים שיפורים ותוספות– (שו"שים)

הספק הזוכה יידרש:

- במהלך השנה הראשונה (כמפורט בסעיף 4.2 בהמשך), לבצע במסגרת שו"שים, התאמות נדרשות במערכת  לצורך הגישור על הפערים שיש במערכת שהוצעה מול דרישות המשרד.

- במהלך כל שנות מתן השרות לבצע  שו"שים עדכונים ופיתוחים חדשים במערכת, ככל שיעלה בהם הצורך.

- הש"ושים יבוצעו בהתאם לדרישות המשרד שיועברו לספק, ויבוצעו בהתאם לעלויות לביצוע השו"שים שהציע הספק בפרק 5, ובהתאם לתהליך העבודה המוגדר בסעיף 4.3.4, ובנספחו.

    - (M) דרישות חובה מהמערכת המוצעת

על הספק לפרט במענה באופן פרטני על כל סעיף וסעיף האם המערכת המוצעת עומדת בכל דרישות החובה:

- לתאר את המערכת המוצעת, המשמשת לצורך ניהול התנדבות ו/או פעילות דומה, אשר כוללת גישה בממשק דפדפן וגישה באמצעות אפליקצית מובייל (לסביבת אנדרואיד וגם לסביבת IOS).

- המערכת מופעלת בענן.

- בעלת תמיכה מלאה בעברית ובשילוב שפות (עברית/ערבית/אנגלית).

- מאפשרת גישה למערכת מדפדפנים מציודי קצה עם גדלי מסך שונים כגון: מחשב נייח, נייד, מובייל, טאבלט וכד').

- מאפשרת הגדרת משתמש-על (אדמיניסטרטור) לצורך ניהול תצורה - לביצוע פעולות רוחביות לכלל המשתמשים.

- מאפשרת הגדרת בעלי תפקידים ברמות הרשאות שונות.

- מאפשרת הגדרת משתמשים כמתנדבים.

- מאפשרת הגדרת מקומות שישמשו כמקומות להתנדבות/התנסות.

- מאפשרת צפיה ממודרת בתכנים ובהתאם להרשאות המשתמש המתחבר.

- בעלת יכולות חיפוש במערכת לפי משתנים ופרמטרים שונים.

    - (S) מערכת אינטרנטית

המערכת תכלול מסך כניסה והזדהות, לאחר ההזדהות ובהתאם לשיוכו הארגוני יוצג דרך הכניסה של המערכת עם תפריטי ניווט, כאשר התפריט יהיה מותאם לבעל התפקיד שהתחבר (כמפורט בסעיף 1.1.3 לעיל). מבנה התפרטים הסופיים יקבעו במהלך האפיון המפורט.

כל בעל תפקיד יוכל לנווט / להציג / לבדוק / לעדכן בהתאם להרשאותיו, התפריטים שיוצגו:

- תפריט מנהל מערכת

- תפריט מחנך

- תפריט רכז רשותי

- תפריט למנהל בית ספר

- תפריט לממ"צ

- תפריט לתלמיד

- אפליקצית מובייל לתלמיד

- תפריטים נוספים (באם יוגדרו בעלי תפקידים נוספים)

- בנוסף, המערכת תאפשר להציג מידע על כל מתנדב, לשייך מסמכים, לנהל משימות, להגדיר תזכורות, לעדכן סטטוסים ולבצע דוחות וחתכים לפי כל שדות המוגדרים במערכת (ראה הרחבה בסעיף 2.6 דוחות בהמשך).

- המערכת תאפשר להקים פיד משותף למשתמשי המערכת – בו ניתן לשתף מידע ע"י כתיבת פוסטים, העלאת קבצים, תמונות, מצגות סרטונים קצרים, תוך מתן אפשרות להוספת תגובות/הערות של משתמשים אחרים.

    - (S) אפליקציות המובייל (למערכות הפעלה IOS ואנדרואיד)

- על האפליקציה לתמוך בהתקנה וריצה על מע' הפעלה Android ו- IOS Apple, בגרסת מ"ה העדכנית ביותר במועד חתימת החוזה. כמו כן יתמוך היישום לפחות 2 גרסאות אחורה של מערכת ההפעלה.

- תאפשר לתלמיד להזין מידע לתוכה והמידע ישוקלל ע"י המערכת שתוכל להציע לתלמיד אחרי סינון, מספר אפשרויות להתנסות (ביצוע התנדבות מהבית, ממקום פיזי וכד').

- תאפשר לתלמיד לבחור את מקום ההתנסות הרצוי מבחינתו מתוך מאגר שמעדכן רכז המעורבות הבית ספרי. המערכת/אפליקציה תתעד את שעות ההתנסות של התלמידים ותאפשר לתלמידים להביע חוות דעת על ההתנסות ולהעלות תמונות ופוסטים. כך התלמידים מעצימים את חוויית ההתנדבות במסגרת הקהילתית ההטרוגנית המורכבת מילדים מבתי ספר שונים.

- תאפשר לאשר את  מספר השעות של מקבל השירות, כולל הזנת הערכה לכל תלמיד. המערכת תאפשר אחרי הזנת כל המידע שהתלמיד נידרש להזין,  לאפשר את הכנסת ההערכה של מקבל השירות ושל  המחנך על התלמיד. על סמך המידע שהוזן המערכת תציע למחנך הכיתה ציון הערכה משוקלל לתלמיד.

- אפליקציית המובייל במערכת תכלול יכולות צ'אט בקבוצות שהוגדרו מראש ואשר אליהן משויך התלמיד.

- תאפשר לתלמיד להביע את חוות דעתו על מקום ההתנסות, גם ע"י סימון של אימוג'י, מתוך בחירה באחד מתוך 3 אימוג'ים שיוצגו לו (שמח/מחייך=😀=מקום טוב מאוד, ניטראלי= 😐=לא טוב אבל גם לא גרוע, עצוב=😪 =לא מקום טוב)

    - (S) מנהל מערכת ומנהלי מערכת מקרב המשתמשים

- מנהל מערכת – (אדמיניסטרטור) יהיה מנהל בעל הרשאות מלאות שיאציל סמכויות מוגבלות למנהלי מערכת מקומיים מקרב המשתמשים בהתאם לתפקיד שהוגדר להם.

- הרשאות ניהול ינתנו ל: מנהלי מערכת, רכזי שיכבה, מחנך,  רכז מעורבות בית ספרי, מנהל התנדבות רשותי, מנהל בית ספר, ממ"צים. כאשר תלמידים יקבלו הרשאות משתמש רגיל.

- מודגש כי המערכת נדרשת למקסימום גמישות (בהתאם להנחיות וכללים אותם קובע משרד החינוך) – הן בהגדרת משתמשים והרשאותיהם והן בהגדרת יעדים, מדדים והתרעות. ההגדרות תבוצענה ע"י משתמשים בעלי הרשאות (superusers) וללא צורך בהתערבות תוכניתן, למעט מקרי קיצון.

- המערכת תאפשר להגדיר (בהתאם להנחיות וכללים אותם קובע משרד החינוך), היררכיה של מנהלי מערכת מקרב המשתמשים:  מנהל המערכת   יגדיר בעלי תפקיד והרשאות וכן ינהל את המשתמשים בשוטף (גריעת עובד, הוספת עובד, מעבר של עובד לתפקיד אחר וכו' אשר בתחום אחריותו).

- מודגש שכל מערך ניהול המערכת ומתן ההרשאות במערכת שתשמש את המשרד, יבוצע תחת בקרה ופיקוח של משרד החינוך.

    - (S) מקום התנסות

- כל ארגון המציג אישור נוהל ההסדרה ברמה הבית ספרית או הרשותית או המחוזית או הארצית

        - בכל רשות / בית ספר ניתן להקים מקומות התנסות  מקומיים.

        - מנהל התנדבות רשותי בחינוך  רשאי להוסיף מידע מקומי לגבי הארגון הארצי. מידע זה יהיה פתוח רק לעובדי הרשות. לדוגמא: מד"א מוכר כארגון ארצי. מנהל התנדבות רשותי בחינוך חדרה יוסיף מידע על הסניף בחדרה כגון שם איש הקשר בסניף, כתובת וכד'.

- הקמת מקום התנסות

- בתהליך זה יזין מנהל ההתנדבות הרשותי את פרטי המקום (כגון: שם, כתובת), מסלול  התנסות (כגון: תפקיד, כתובת,  ימים, שעות, דרישות מקדימות מהתלמיד אם יש [לדוגמא: התנדבות למד"א מצריכה קורס עזרה ראשונה בהיקף מסוים] , אוכלוסייה מתאימה, שיוך לקטיגוריות) פרטי איש קשר להתנסות ומידע משלים נוסף שיקל על איתור מקום ההתנסות.
מובהר כי: ייתכנו מספר מסלולי התנסות בארגון אחד ולכל מסלול פרטים אחרים מבחינת מהותו, היקפו, דרישות הסף, כתובת ההתנסות ואיש הקשר ועוד.

- המערכת תיצור רשימה כללית של מקומות ההתנסות, כאשר כל מקום התנסות שעדיין לא שויך לבית ספר מסויים, יהיה זמין לבחירה ע"י מנהלי המעורבות החברתית לצורך שיוכו למוסד וכן יכול מנהל המעורבות להוסיף מידע משלים לתלמיד על מקום ההתנסות, רק לאחר שיוך מקום התנסות למוסד, מקום ההתנסות הופך להיות מקום התנסות פעיל, והתלמיד יוכל לבחור בו כמקום התנסות.

- עדכון מידע – מקום התנסות

- בתהליך זה ניתן יהיה לעדכן את כל פרטי המקום ובכלל זה להוסיף/לגרוע מסלולי התנסות. באפיון המפורט יוגדר מי רשאי לעדכן מידע זה – האם מנהל התנדבות רשותי בחינוך, רכז בית ספרי,  וכו'. כחלק מעדכון המידע ניתן יהיה לשנות סטטוס מסלול למוקפא או פעיל.

- תחילת שנה

- איש הקשר במקום ההתנסות מקבל מן המערכת רשימת תלמידים שנרשמו ואושרו להתנסות אצלו.   זאת, בהתבסס על הנתונים אותם הזין התלמיד בעת ההרשמה, על בסיס שאלות  והעדפות שהוצגו לו באפליקציה כשלב ראשוני לפני הבחירה, בחירה מכלל המקומות שהוגדרו מראש למוסד החינוכי בו הוא לומד.

- אישור שעות

- נציג הארגון יכול לאשר באופן חד פעמי את התנסות התלמיד במקום, וכן באופן שוטף כמאשר מטעם הארגון את השעות המדווחות.

- אישור שעות מדווחות יכול להתבצע באופן פרטני עבור כל תלמיד וכל התנסות או באופן מרוכז עבור תלמיד או עבור רשימת תלמידים.

- מנהל הפעילות יוכל לאשר, לעדכן, למחוק את דיווחי השעות של התלמידים.

- הערכת תלמיד

- הערכת תלמיד מתבצעת פעמיים בשנה. איש הקשר במקום ההתנסות ממלא טופס לכל תלמיד ובו 3 שאלות. עבור כל שאלה יבחר את ההערכה מתוך סולם של 3 אפשרויות. בנוסף יוקלדו למערכת באמצעות המחנך, פרטי הערכה לתלמיד שהינה מענה על שלוש שאלות לגבי התיפקוד והשיח הרפלקטיבי. כמו כן יקליד התלמיד עצמו הערכה על תיפקודו במיזם כמענה ל-3 שאלות.

- המערכת תאפשר גם למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך  ולרכז המעורבות הבית ספרי להקליד את המידע בשם מקום ההתנסות עפ"י מידע שיעביר מקום ההתנסות (בערוצים חיצוניים למערכת – כדוגמת דוא"ל).

- שלושת ההערכות ישוקללו ויובאו בחשבון יחד עם היקף שעות הדיווח של ההתנסות של התלמיד והמערכת תקבע את הציון האפשרי לאור שני הנתונים הכמותי והאיכותני.

- כל ארגון מלכ"ר או חל"צ שמעוניין להפעיל תלמידים בתרומה לקהילה, מחויב באישור עמידה בנוהל הסדרה.  את האישור הוא יקבל לאחר שיציג את כל המסמכים הנדרשים עפי" נוהל ההסדרה באופן דיגטלי. לאחר קבלת האישור הוא יוכל להזין צרכים ובקשות שיוצגו למנהלי ההתנדבות ברשויות / רכזי מעורבות בית ספריים. בהתאם למפורט בסעיף 2.5.3.1 ועד 2.5.3.6.

    - (S) עבודת מנהל התנדבות רשותי בחינוך

- קביעת מכסות לבתי הספר

- מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך יקבע מכסות לכל בית ספר עבור כל מסלול התנסות שפתוח עבור בית הספר.

- הוספת מקום התנסות ברמה רשותית

- הרשות יכולה להגדיר מסלול התנסות במסגרתה. מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך יזין את פרטי מקום ההתנסות ויסרוק את טופס ההסדרה הרשותי למערכת.

- הוספת מידע ברמה רשותית

- כאמור, מנהל התנדבות רשותי בחינוך יוכל להוסיף מידע רשותי מסווג, שרק אנשי הרשות יראו. למשל : שם איש הקשר וטלפון  בסניף מקומי של ארגון ארצי.

    - (S)  עבודת רכז מעורבות בית ספרי

- הטענה (משיכת) מקומות התנסות

- בהתאם לאופי בית הספר, הרכז הבית ספרי מטעין/מושך מן הרשימה הכללית מקומות התנסות לבית ספרו. רק מקומות אלה יהיו גלויים לתלמידי בית הספר ורק מהם יוכלו לבחור. לרכז תינתן אפשרות לבצע חיתוכים על הרשימה המלאה טרם המשיכה. כמו כן תתאפשר לו משיכה של ריבוי מקומות.

- הוספת מקום התנסות ברמה בית ספרית

- בית הספר יכול להגדיר מקום התנסות במסגרתו (למשל: סיוע בלימודים לתלמידים). הרכז הבית ספרי יזין את המידע הנדרש.

- הרשאות לניהול משתמשי המערכת של מנהל מערכת מקומי ויצירת משתמשים נוספים בכל רמת הרשאה כמפורט בסעיף ‏2.5.5 לעיל, הרכז הבית הספרי הוא במעמד של מנהל מערכת ביחס לתלמידים ומחנכים בבית ספרו.

- יצירת תפקידי רכזי שכבות/מחנכים ממ"צים

- רכז בית ספרי יוכל להגדיר משתמשים במערכת עבור רכזי שכבות, מחנכים וממ"צים.  עבור כל אחד יגדיר את הכיתה/כיתות בהם הוא מטפל.

    - (S) עבודת מנהל בי"ס

מנהל בי"ס  יוכל לקבל דוחות לגבי תלמידי בית הספר וכן התרעות לגבי מצבים יוצאי דופן. מצבים אלה יוגדרו בשלב האפיון המפורט.

    - (S) עבודת רכז שכבה

רכז שכבה יוכל לקבל דוחות לגבי השכבה שבטיפולו וכן התרעות לגבי מצבים יוצאי דופן, מצבים אלה יוגדרו בשלב האפיון המפורט. כמו כן, תאפשר המערכת לרכז השכבה לתקשר ישירות מול התלמידים באמצעות המערכת.

    - (S) עבודת מחנך כיתת אם

- אישור בחירת מקום ההתנסות

- המחנך יאשר לתלמיד את מקום ההתנסות שבחר לפי זמינות ושיקולים פדגוגיים.

- הערכת התלמיד ומתן ציון

הערכת תלמיד מתבצעת פעמיים בשנה. המחנך ממלא טופס לכל תלמיד ובו 3 שאלות. עבור כל שאלה יבחר את ההערכה מתוך סולם של 3 אפשרויות.

המערכת תשקלל את שלושת הטפסים שמולאו ע"י איש הקשר במקום ההתנסות, המחנך והתלמיד ותציע ציון.

המחנך רשאי לקבל את הציון הזה או לתקנו עפי שיקול דעתו כאשר הציון גבולי.

- מעקב שוטף

- המחנך יכול להפיק דוחות לגבי מידת הפעילות של תלמידיו ומצב האישורים של מקומות ההתנסות.

    - (S) עבודת ממ"צ

- ממ"צ הוא מנהיג מחויבות צעיר (שהוא אחד התלמידים) - ממונה ע"י המחנך / רכז השכבה / רכז בית ספרי. משמש כסגן של בעל התפקיד שמינה אותו ומבצע את העבודות הטכניות וסיוע לתלמידים מבחינה טכנית. הממ"צ עובר הדרכה מיוחדת לצורך ביצוע תפקידו.

- הממנה משייך את הממ"צ לכיתה/שכבה.

    - (S) עבודת תלמיד

- ההבדל בין עבודה בטלפון חכם לעבודה אינטרנטית

- תלמיד עם טלפון חכם יוריד אפליקציה מחנות האפליקציות ויעבוד באפליקציה. תלמיד ללא טלפון חכם יוכל לעבוד בגישה למערכת אינטרנטית ממכשיר נייד, טאבלט או מחשב.
תלמידים שאין להם גישה לאינטרנט יוכלו לעבוד דרך מחשב במוסד שלו יש גישה. מובהר כי בכל מוסד יש לפחות מחשב אחד שמחובר לאינטרנט לצורך דווחים שוטפים למשרד.

- תלמיד יוכל לצפות בכל מקומות ומסלולי ההתנסות הפתוחים בפניו. המקומות יוצגו עפ"י תחומים ואיפיונים. למשל: עולם תוכן:  חינוך, בריאות, אוכלוסיית יעד: נוער, קשישים, בעלי  חיים, דרישות קדם: קורס, הכשרה וכו'.

- מובהר כי יש מקומות שדורשים קורס קדם: למשל מד"א יקבל תלמידים שעברו קורס עזרה ראשונה בהיקף מסוים.

- כמו כן, יוכל התלמיד להזין נתונים על עצמו על בסיס שאלות העדפות שיוצגו באפליקציה כשלב לפני הבחירה, והאפליקציה תציע לתלמיד מספר אפשרויות מהמקומות שהוגדרו מראש למוסד החינוכי.  במידה והתלמיד לא ימצא עניין באף אחת האפשרויות שהאפליקציה סיננה עבורו, יוכל לבקש להתעלם ולבחור מקום אחר המופיע ברשימת מקומות ההתנסות של בית הספר.

- תלמיד יוכל לבחור מקום להתנסות בו ולהירשם אליו. התלמיד יהיה רשום בו סופית רק לאחר אישור המחנך או רכז המעורבות הבית ספרי .

- תלמיד יוכל לפתוח קריאת שרות מול מוקד הספק (ולא מול המשרד אליו הוא פונה טלפונית) באמצעות לחיצה על לחצן "פניה לתמיכה" באפליקציה. המענה לתלמיד יהיה בתוך יום עבודה ובשיחה טלפונית לפי פרטי הקשר של התלמיד הרשומים במערכת. במידה והקריאה שפתח התלמיד, אינה קשורה לספק, אלא לתקלה הנמצאות באחריות המשרד, יפעל מוקד הספק באופן הבא:

- יעביר את הקריאה למוקד התמיכה של המשרד ויעדכן את סטטוס הטיפול במערכות שלו בהתאם.

- יבצע מעקב ויוודא שהתקלה תטופל ע"י מוקד המשרד בהתאם למידע שיתקבל ממוקד המשרד.

- לאחר שהתקלה תטופל ע"י מוקד המשרד, יהיה באחריות הספק, לעדכן את התלמיד על סיום הטיפול.

- לסגור את הקריאה עם פרוט פרטי הטיפול.

- תקלה שלא תטופל בנהול הזה, תיחשב לתקלה החורגת מ-SLA לטיפול בקריאת תלמיד.

- לאחר אישור מחנך יקבל מנהל מקום ההתנסות מידע עם פרטי התלמיד לצורך יצירת קשר.

- לאחר אישור מחנך המערכת תפיק מכתב המיועד להורי התלמיד (עם שם התלמיד וללא פירטי הורים, כי פירטי ההורים אינם רשומים במערכת ואין הכוונה לשליחתו  ישירות דרך המערכת) בו היא מיידעת אותם על בחירתו המאושרת של התלמיד. המכתב יועבר לתלמיד לצורך העברתו לחתימת ההורים. תלמיד יוכל להתחיל בהתנסות רק לאחר החזרת מכתב זה חתום ע"י הוריו. החתימה מאשרת שהם יודעים שהוא שובץ להתנסות במקום בו שובץ ומאפייני המקום.

- דיווח הערכה עצמית בפרויקט/מיזם קבוצתי

- פעמיים בשנה התלמיד ימלא טופס הערכה עצמית שלו בפרויקט הקבוצתי (או במיזם הקבוצתי). בטופס זה 3 שאלות ובכל אחת מהן יבחר תשובה מתוך 3 אפשרויות.

- דיווח שעות על התנסות מאושרת

- תלמיד יוכל לדווח שעות התנסות בכל פעם שמסיים התנסות או מזמן לזמן כפי שיקבעו הנהלים בבית סיפרו.

- שיתופים

- התלמיד יוכל להעלות ל"אזור אישי" תמונות וטקסטים הרלוונטיים להתנסות ולבקש לשתפם ברשתות החברתיות עם תיוג בית הספר, מקום ההתנסות ועוד. השיתוף יאושר ע"י המחנך (שיקבל הודעה/קישור לשיתוף) קודם פרסומו, למניעת העלאת חומר שאינו רלוונטי ו/או שאינו עומד בדרישות והנחיות המשרד.

    - (S) חיפוש

המערכת תכלול אפשרויות חיפוש מגוונות לכל אחד מהמשתמשים.
החיפוש יכלול אפשרות חיפוש לפי קריטריון או מספר קריטריונים וכן שימוש באופרטורים לוגים כגון וגם, או, לא.

המשתמש יוכל להגדיר את אופן הצגת תוצאות החיפוש ובכלל זה השדות המוצגים ואופן מיונם.

    - (S) פתיחת שנה

המערכת תאפשר להגדיר נוהל פתיחת שנה. איך וכיצד כל הארגונים עוברים לשנה הבאה. המערכת תאפשר/תספק  הן לאנשי המשרד והן לרכזים בשטח כלים להעביר ארגון לשנה הבאה.

    - (S) הקפאת מקום התנסות

המערכת תאפשר להקפיא מקום התנסות לתקופה מוגדרת או עד הודעה חדשה וכן להוציאו מהקפאה. למשל בשנת קורונה, באמצע שנת הלימודים הוקפאו חלק ממקומות ההתנסות משום שלא הכניסו אנשים שאינם אנשי הצוות  הקבועים או מקום שטרם חידש את נוהל ההסדרה יוקפא עד להסדרת הנוהל.

    - (S) מחיקת מקום התנסות

המערכת תאפשר למחוק מקום התנסות, אך כל המידע הקשור למקום ההתנסות זה ישמר במערכת לצורכים היסטוריים (מחיקה לוגית) עד למחיקה מוחלטת ע"י מנהל המערכת בצרוף התראות מתאימות.

    - (S) השתתפות במיזם

המערכת תאפשר לרשום עבור קבוצת תלמידים ביצוע השתתפות במיזם (פתיחת מיזם/מקום ההתנסות תאפשר  לבחור האם אלו שעות התנסות או שעות של מיזם קבוצתי).

    - (S) מנגנון תזכורות

המערכת תכלול מנגנון תזכורות למשתמשים השונים. התזכורות תוצגנה  במערכת/אפליקציה או בכל ערוץ אחר שיבחר המשתמש (כגון מייל, סמס ועוד).

    - (S) הנפקת תעודות רשמיות

המערכת תכלול אפשרות להנפקת תעודה הצטינות רשמית לתלמידים בכתות י"ב שסיימו את המחויבות החברתית וקיבלו ציון מזכה. התעודה תונפק על לפי תבנית מיוחדת שתועבר לספק הזוכה בשלב האפיון המפורט. הנפקת התעודות תתבסס על נתונים מהמערכות המשרדיות (ציון התלמידים הרשום במערכת של אגף הבחינות והמזכה בהנפקת תעודה), תוך מתן התראה מתאימה במידה והתלמיד אינו זכאי לתעודה.  לכתב המכרז מצורפת דוגמא לתעודה בנספח 2.5.17.

    - (S) ממשק משתמש

- כללי

מובהר כי במשרד החינוך קיים צוות חווית משתמש אשר אמון על קביעת סטנדרטים ליישומי המשרד. על הספק הזוכה לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות זה לנושא ממשק המשתמש בהתאם להנחיותיו ובכפוף לכללי הנגישות ולרגולציה המחייבת.

- תמיכה מלאה בעברית ובשילוב שפות

- היישומים תומכים בעברית בכל הקשור לשמות שדות המוצגים על המסך,  בכותרות מסכי פעולה ודו"חות, ובערכים הנשמרים במערכת. היישומים שומרים וישמרו  על כוון רצוי בהתאם לטקסט ( RTL טקסט עברי, LTR בטקסט לועזי ובספרות). היישומים תומכים גם בטקסטים וערכים משולבים עברית/לועזית/נומרי

- בעת פיתוח שינויים ושיפורים של מערכות קיימות, נדרש לשמר את היכולות הקיימות לעמידה בתקן הנגישות.

- הספק מתחייב לעמוד בסטנדרטים לפיתוח, המחייבים את המשרד, כפי שיימסרו לו לאחר זכייתו במכרז, ע"י צוות ממשק המשתמש.

- הספק יידרש לקבל מצוות ממשק המשתמש, אישור על תקינות התוצרים ועמידתם בסטנדרטים, במהלך שלבי הפרויקט הבאים:  אפיון, עיצוב ופיתוח.

- עם סיום הפיתוח הספק יידרש לעמוד בבדיקת תקינות HTML, שתבוצע ע"י נציג צוות ממשק משתמש והוא מתחייב לבצע את התיקונים שיידרשו, לפני סיום כל שלב.

- הספק מתחייב שכל רכיבי ותוצרי המערכת המפותחת יהיו בהתאם לחוק הנגישות ותקנותיו, ובהתאם להוראות נציבות הנגישות והוראות המשרד בנושא זה.

- תקן הנגישות המחייב את המשרד הינו ברמה AA.
ככל שמדובר באתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט, אפליקציות סלולר ומסמכים דיגיטליים – יש לעמוד בדרישות "סימן ג' נגישות שירותי אינטרנט" בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013

- אתרי אינטרנט בהתאם לת"י 5568 המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ובכפוף לשינויים שבוצעו בת"י 5568.

- אפליקציות סלולר – בהתאם לאפשרויות הנגישות של יצרני מערכות ההפעלה (כיום IOS  או אנדרואיד) ובכפוף לקריטריונים להצלחה הרלוונטיים ממסמך WCAG 2.0 לרמהAA.

- מסמכים דיגיטליים: לאפשרויות הנגישות הסבירות שניתנו לביצוע במסגרת התוכנה שבה נוצר או נערך המסמך.

- מאחר ואין תקן נגישות למסמכים דיגיטליים, נהוג למעשה להנגיש מסמכים דיגיטליים בהתאם להוראות היצרן לעניין יצירת מסמכים דיגיטליים נגישים. גם Word וגם Adobe מאפשרות להנגיש מסמכים דיגיטליים.

- הקשר לקריטריונים להצלחה ב wcag 2.0 לרמה AA הוא למעשה באפשרויות של התוכנות לבצע התאמות נגישות ברוח הנחיות 'wcag 2.0.

- לדוגמה, אם קריטריון 1.4.3 מדבר על ניגוד מינימום בין טקסט לרקע, אז יצרניות התוכנה צריכות לאפשר שימוש בצבעים העומדים ביחס ניגוד זה.

- 2.0 יש שני קריטריונים העוסקים בכותרות ויצרניות התוכנה בהתאם מאפשרות להוסיף כותרות היררכיות למסמכים.

- תוצרי הספק יהיו רספונסיביים ויהיו  מותאמים לעבודה בדסקטופ, טאבלט ומובייל על פי הצורך ודרישות המשרד.

- מובהר כי תכנון וביצוע ממשק המשתמש באחריות הספק.

- בעת פיתוח מערכות חדשות יש צורך לשלב את העמידה בתקן במהלך האפיון והפיתוח וכן לקבל אישור מורשה המשרד לנושא הנגישות טרם עליית המערכת לאוויר.

- קוים מנחים לעיצוב ממשק משתמש

        - הספק הזוכה נדרש לתכנן את ממשק המערכת וחווית המשתמש ע"י צוותי אפיון משותפים של הספק ושל המשרד.

        - צוות אפיון ממשק המשתמש מטעם הספק נדרשים לכלול מעצבי UX/UI  מיקצועיים ומנוסים בעיצוב ממשקי משתמש.

        - ממשק המערכת החדשה נדרש לקיים את כל הדרישות מבחינת תקני UX/UI לפי סעיף 2.5.

אפיון המסכים יהיה מונחה UX יכלול תכנון חווית משתמש ועיצוב (UI):

- הגדרת עץ מסכים, פריסות מסכים, מנגנוני ניווט והתמצאות, הלימה לקונספט פונקציונאלי ותרחישי שימוש.

- גיבוש קונספט גרפי להמחשה ויזואלית, הכנתStyle Guide  קידודHTML  ופיתוח.

- HTML תקני, נגיש ורספונסיבי ברזולוציות, המותאמות לגודל מכשירים שונים כגון מובייל, טאבלט ומסכי מחשב בגדלים שונים.

        - עיצוב ממשק המשתמש יתבסס על דרישות המשרד ולא יוגבל ע"י ממשקים ברירת מחדל של מוצר תשתיתי זה או אחר או לפי קונבנציות הקיימות אצל הספק.

        - תמיכה בציוד קצה/מכשירי מובייל מבחינת ממשקי UX, UI

אפיון מיוחד המיועד למכשיר מובייל, תמיכה באתר מותאם תוך התחשבות בגודל המסך ורזולוציה או לחילופין פיתוח אפליקציה יעודית לצורך ביצוע פעולות מסוימות שתתאפשרנה גם באמצעות ישומים סלולריים או באמצעות טאבלטים.

    - הדגמה של התוכנה המוצעת

במסגרת בדיקת האיכות, המציעים יידרשו לבצע הדגמה של התוכנה המוצעת בפני צוות מקצועי של המשרד המלווה את המכרז שימונה על ידי וועדת הרכישות.

על תרחישי ההדגמה ראה הרחבה בנספח 0.13.2.

## דו"חות (S)

    - כללי

- דו"חות המערכת יופקו לפחות בשנים מהפורמטים הבאים אשר יוגדרו בשלב האפיון: דו"ח מודפס HTML, דו"ח Word, דו"ח Excel, PDF, כולל הצגה דוחות על גבי המסך, כאשר  הפקת הדוחות תתאפשר באופנים הבאים: Online, אסינכרוני.

- המערכת תאפשר לשלוח דוח להדפסה וכן לשלחו בדוא"ל.

- המידע שיאגר במערכת למעורבות חברתית, שייך בלעדית למשרד והוא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- הפקת דוחות תתבצע בצורה אסינכרונית, תוך הצגת notification למשתמש על סיום הפקה ואפשרות צפייה.

- עבור דוחות מורכבים המכילים כמות גדולה של נתונים, יש לפתח מנגנון אצווה ותהליך ליצירת הדוחות מבעוד מועד.

    - דו"חות אפליקטיביים

- המערכת תספק דוחות  כפי שיוגדרו בשלב האפיון המפורט.

- בנוסף, המערכת תאפשר להפיק דוחות בחתכים שונים ע"י  מחולל דוחות.
המציע יפרט באיזה מחולל ישתמש וכיצד יוגדר דוח חדש במערכת.

- מובהר כי חלק מהדוחות יהיו מפורטים וחלקם יכילו סיכומים.

    - ייצוא נתונים למרכז מידע ולמערכות נוספות

המערכת תאפשר לייצא נתונים למרכז מידע(DWH)  של המשרד ולמערכות נוספות כפי שיוגדר בשלב האפיון המפורט.

    - דו"חות שימוש

- נדרשים דוחות המביאים לידי ביטוי מדדי שימוש במערכת כגון:

  - כמות כניסות לשירותים השונים באפליקציה בפילוח לתפקידים, למחוזות ועוד

  - פילוח משתמשים לפי משתנים שונים כגון: מכשיר, אזורים גאוגרפים, רשויות, גיל, מין וכו'.

  - דו"ח שעות ביצוע מחויבות של תלמידים מסוננת לפי שנת לימודים. המערכת תאפשר בשוטף הצגת נתונים של לפחות 3 שנים אחורה.

  - דוח פעילות מסכם לכל תלמיד אשר יסכם את פעילותו במהלך שלוש שנות התיכון בחלוקה לפי שנים.

- נדרש שילוב יכולת ניתוח  ומעקב מול חשבון Google Analytics של המשרד.

- –דוחות למנהל התנדבות רשותי – סטטוס ברמת כל בתי הספר כדי לקבל תמונת מצב רשותי

- דו"ח תיעוד מועדי התנדבות לתקופה.

- דו"ח חריגים (מי לא עומד בקריטריון כלשהו).

- דו"ח תוצאות תהליך הערכה.

- דו"ח תיעוד עבודת מסע.

- דוחות SLA - הספק יערך להגשת דוחות עמידה ב-SLA (לפי נתונים שיגזרו מהמערכות התפעוליות השונות) בהתאם למדדי ה- SLAהשונים המוגדרים בסעיף 4.5.3 בהמשך, דוחות ה-SLA יוגדרו, יעודכנו ויוגשו בהתאם לתדירות שתסוכם בישיבות האפיון המפורט. דוחות אלו, ישמשו את המשרד בקביעת הקנסות המוסכמים.

- בשלב האפיון המפורט יוגדר במדויק מבנה הדוחות והדוחות הנוספים הנדרשים.

    - לוח תצוגה– Dashboard

- Dashboard ניהולי לבעלי תפקידים - (משולב במערכת  BI ועם יכולת הצגת מחוונים ממערכות משיקות).

הספק הזוכה יעמיד לרשות נציגי המשרד לגישה מרחוק מערכת Dashboard למנהלים אשר תרכז באופן גרפי מידע מרכזי על כל תחומי הפעילות הפתרון יאפשר הצגת סטטוס.  המערכת תאפשר הצגת נתונים כללים וחריגים, באמצעים גראפיים כגון: שעונים, עוגות, לינקים, צבעים וכד' וכן בצורה טבלאית. ה- Dashboard יהיה נגיש בצורה מלאה לנציגי המשרד.

- המערכת תספק לוח תצוגה לגישה מרחוק אשר יתעדכן באופן מקוון ורציף.

- הלוח יהיה מותאם למשתמש הצופה.

- משתמש ממשרד החינוך יצפה בכל הנתונים.

- מנהל בית ספר יצפה במורים ובתלמידים מבית ספרו עליהם הוא אחראי

- מורה יצפה רק  במקצועות ובתלמידים עליהם הוא אחראי.

- המערכת תאפשר הדפסה של כל המידע המוצג בלוח התצוגה בכל נקודת זמן.

- מבנה תצוגות לוח המחוונים יקבע בין המשרד והספק הזוכה במהלך ישיבות העבודה על האפיון המפורט. המידע שיוצג במחוונים השונים ייגזר מתוך המערכות הרלוונטיות למתן השרות.

- אין צורך שמסכי מערכת ה-Dashboard יהיו רספונסיביים.

- המציע יצרף מספר צילומי מסך להתרשמות.

    - במענה לסעיף זה (2.6), על המציע לפרט את מערכות המידע התפעוליות עליהן יתבסס להפקת הדוחות הנדרשים.

## אבטחת מידע וסייבר (M)

התחייבות הספק  (M)

ההצעה הזוכה תועבר לבדיקת חטיבת אבטחת מידע וסייבר במשרד.

המציע מתחייב מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע המציע למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.

ראה דרישות אבטחת מידע בנספח 2.7 אבטחת מידע וסייבר מצורף לכתב המכרז כמסמך נפרד בשם "נספח 2.7 אבטחת מידע וסייבר )מורחב) 1.6".

## נפחים, עומסים וביצועים

    - המערכת צפויה לשרת:

- 1,800 רכזי מעורבות חברתית.

- 8 רפרנטים מחוזיים.

- כ-450,000 בשנה נתונה שהם  כ-150,000 תלמידים לכל שנת גיל  (כיתות י' י"א ו-י"ב).

- 256 רשויות.

- כ 1,800 מוסדות חינוך.

- הדרכת  מוקדנים/מדריכים של מוקד מינהלת יישומים מתוקשבים.  ההדרכה מיועדת למערך התמיכה במוקד המשולב של המשרד של הנותנים מענה ראשוני למשתמשי מערכות שונות ובהם גם מערכת למעורבות חברתית, ההדרכה תבוצע עם סיום הגדרת המערכת.

- עשרות אלפי מקומות התנסות.

    - בעלי תפקידים נוספים

- מנהלי בתי ספר

- צוות מלווה מקצועי של המשרד

    - היקפי הדרכות והטמעות שינתנו ע"י הספק הזוכה ומדריכי המשרד

- ההדרכות  יועברו ע"י הספק הזוכה לצוות מדריכים של המשרד.

- הספק יסייע ככל שידרש  בהכנת חומרי הדרכה ובמקרים מיוחדים לסייע גם בהדרכות הפרונטליות מפורטות בסעיף 5 בהמשך.

- הספק יפעיל מוקד תמיכה למוקדנים של מוקד התמיכה וההדרכה של משרד החינוך (מוקד למנהלים ולבעלי תפקידים במוסדות / מינהלת יישומים מתוקשבים) ולבעלי תפקידים בארגון התנסות / ארגון קולט  – במענה מיידי.

- הדרכות שיעביר המשרד - יהיו פרונטליות עם התנסות במקומות שיעמיד המשרד לטובת ההדרכות (בין 20 ולעד 80 מודרכים) ההדרכות יינתנו בכל מחוזות המשרד.

- המשרד מעריך - כי בשנה הראשונה - תועבר הדרכה ע"י מדריכי המשרד לכ-2,000 רכזים חברתיים (לכל הרכזים על המערכת החדשה), וכי מהשנה השניה  תידרש הדרכה לכ-270 רכזים חברתיים (חדשים/מתחלפים/נוספים).

    - ביצועים (M)

- היישום נדרש ל 4  רמות של Response Time

| # | פונקציונאליות | ביצועי מערכת - response time |
| --- | --- | --- |
|  | גישה לאיתור מידע מפתח בדיד | מענה ב sub second עד 0.5 שניה elapsed time |
|  | הצגה של עד 20 רשומות קשורות | מענה ב sub second עד 0.6 שניה elapsed time |
|  | דוח ניתוח מורכב (OL) הצגה על המסך | מענה בלא יותר מ- 2 שניות time elapsed |
|  | כל נושא אחר | מענה בלא יותר מ- 1.2 שניה elapsed time |

- היישום צריך לעמוד בעומס של 1,400 משתמשים בו-זמנית לפחות, עם ביצועי מערכת  של מקסימום 1 שניה לטעינת דף, חוויית משתמש מהירה, חדשנית וחלקה. הספק נדרש להציג בדיקת עומסים המוכיחה עמידה בדרישה כחלק ממבחני הקבלה למערכת.

- אפליקציית התלמידים במובייל - צריכה לעמוד בעומס של כ-10,000  משתמשים בו-זמנית, עם ביצועי מערכת  של מקסימום 1 שניה לטעינת דף, וחוויית משתמש מהירה חדשנית וחלקה.

- המערכת נדרשת לקיים את כל דרישות המכרז לגבי עמידה בביצועים לאורך כל חייה, כמוגדר בסעיף 1.7, וזאת באופן אינהרנטי תוך מוכנות לעמידה באחוזי הגידול .

- לטובת הוכחת עמידה בנדרש בסעיף 2.8.4,  הספק נדרש לצרף הצהרת יצרן המערכת, או תגזיר (חלק) רלוונטי מתוך מפרט המערכת או התחייבות חתומה של המציע מול עורך דין.

המסמכים יסומנו כנספח 2.8.4 למענה.

    - היקף שימוש וגידול עתידי

צפי המשרד הוא, שהיקפי השימוש במערכת והגידול העתידי יהיו ב-% בודדים (הן ביישום למוסדות והן באפליקציית המובייל לתלמידים).

# טכנולוגיה  (M)

## כללי  (I)

- פרק זה סוקר טכנולוגיות, מערכות מידע וכלים הקיימים במשרד נכון למועד פרסום המכרז. הסקירה הינה לידיעה והכרות כללית בלבד עם המצב הקיים.

- על המציע לקחת בחשבון כי הטכנולוגיות, מערכות המידע והכלים הקיימים יכולים להתחלף מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- בכל שינוי, המציע יהיה מחויב להתאים את עבודתו למצב הטכנולוגי החדש, בהתאם להנחיות המשרד. מובהר כי למציע לא יהיו טענות או דרישות כלשהן כלפי המשרד בעניין זה.

- המציע רשאי להציע מוצר מדף, מוצר בפיתוח עצמי כמתן מענה מקיף לכל דרישות המכרז.

- הפתרון שיוצע נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז ולתת מענה מקיף ברמת תוכנה וחומרה לדרישות המכרז.

- בסעיף 3.3 בהמשך,  המציע נדרש לתאר פתרון ארכיטקטוני ולפרט אספקטים טכנולוגיים נדרשים לטובת מימוש הפרויקט.

- בהתייחס לאפליקציית המובייל:

  - על האפליקציה לתמוך בהתקנה וריצה על מע' הפעלה Android  ו- IOS Apple, בגרסת מ"ה העדכנית ביותר במועד חתימת החוזה. כמו כן יתמוך היישום לפחות 2 גרסאות אחורה של מערכות ההפעלה.

  - הספק הזוכה יספק גם את כל שירותי התשתית למוצרים אלה שיכללו הגדרת ארכיטקטורה, הגדרות תצורה לשרתים/ענן שיתמכו בעומסים הצפויים, התקנת המוצרים בסביבת הענן, ביצוע הגדרות נדרשות במוצר והתקנת התוצרים שפותחו ותחזוקה שוטפת של תשתית היישומים.

  - הספק הזוכה אחראי גם להתקנת האפליקציה בחנויות: Google play  ו- Appstore, בחשבון משרד החינוך .

## (N)

## תצורת תשתית (S)

    - תצורה  מוצעת

המציע נדרש לפרט את כל הרכיבים הנדרשים בהתאם לארכיטקטורה המוצעת עבור סביבת הענן המוצעת על ידו.

המציע נדרש לתאר פתרון ארכיטקטוני ולפרט אספקטים טכנולוגיים נדרשים.

    - (S) אפליקציית המובייל :

      - האפליקציה תופץ מחנויות המובייל ותותקן על המכשירים השונים

      - תשתית היישומים, והרכיבים השונים הנדרשים לתפעול התקין יותקנו לפי בחירת הספק על תשתית  הענן אצל אחת מספקיות הענן שזכו במכרז נימבוס בהתאם לנהלי אבטחת מידע.

      - המציע נדרש לתאר את ארכיטקטורת היישום ואספקטים טכנולוגיים נדרשים, וכן, לפרט את קונפיגורציית החומרה/רכיבים והשרידות הנדרשים.

## (N)

## (N)

## הקמה והגדרת השרות עבור המשרד (M)

    - הספק הזוכה יידרש להסב מידע מן המערכת הקיימת למערכת שתשמש את המשרד. כאשר המשרד יהיה הגוף המתווך והמסייע  בכל הקשור לקבלת המידע מהמערכת הקיימת (מהספק הנוכחי), לצורך יבואו למערכת החדשה. המידע יועבר למשרד והמשרד יעבירו לספק הזוכה,  במבנה קבצים גנרי מקובל לייצוא וייבוא נתונים בין מערכות (כגון CSV, XML או כל מבנה גנרי אחר).

כחלק מהקמת והגדרת המערכת החדשה עבור המשרד:

- יבוא והסבת  נתוני המערכת הישנה (Legacy) למערכת החדשה.

- הספק הזוכה יידרש לקלוט את כל המידע המתייחס לתלמידים, רשויות, מוסדות, מנהלי התנדבות רשותיים, רכזי מעורבת חברתית ואת כל שאר המידע המתייחס לכלל משתמשי המערכת כמפורט בסעיף 1.1.3 לעיל.

- הספק הזוכה יידרש לקלוט מידע קיים על כל מקומות ההתנסות באופן מרוכז כך שהארגונים לא יידרשו להזין שנית את פרטיהם. קליטת מקומות התנסות תבוצע  באופן מרוכז ממערכת קיימת או ממערכות המשרד.

## כלי פיתוח ותחזוקה (I)

    - ממשק משתמש

ממשק המשתמש יהיה מבוסס דפדפן (Web-י), נכון לכתיבת המכרז מדובר בכרום, אדג' וספארי. הממשק יהיה רספונסיבי בהתאם להנחיות בסעיף 2.5.21 (בפרק 2 לעיל). המסכים נדרשים להיות מותאמים לפחות לרזולוציות של Desktop ומובייל.

    - בדיקות, יישום ותפעול:

הכנת מסמך לתוכנית בדיקות איכות שיכסו באופן מלא ונאות את הפונקציונאליות של המערכת, כולל עמידה בדרישות אבטחת מידע כנדרש במסמכי המכרז ונספחיו, וזאת בכפוף לאישור טרם ביצוע ע"י גורם מקצועי לנושא מטעם המשרד.

## תשתית סביבתית (M)

    - אתר ראשי

הספק מתחייב שהמערכת תותקן ותופעל בתשתיות ענן באזור הישראלי של אחת מספקיות הענן שזכו במכרז נימבוס AWS /GCP, בהתאם לנהלי אבטחת מידע ובהתאם להתחיבות שניתנה  בנספח 0.7.2.6.

    - אתר גיבוי

המערכת תותקן ותופעל גם באתר גיבוי של הספק שיוקם בענן באזור ישראלי.

## (N)

## (M) חיבוריות הספק

    - בהתאם לצורך ולדרישת המשרד, הספק נדרש לעמוד בדרישות אבטחת המידע של המשרד המפורטות בנספח 2.7 אבטחת מידע וסייבר, המגדיר את הדרישות מספק המתחבר לרשת המשרד ו/או המתממשק למערכות המשרד.

    - המשרד יוודא שלספק הזוכה יהיו כל ההרשאות המתאימות להתממשקות למערכות המשרד בהתאם לכללי אבטחת המידע הנהוגים במשרד, הספק יהיה מחוייב להתאים עצמו לדרישות.

## (I) תוכנות תשתית קיימות במשרד

    - הסעיף מפרט את מערכות תשתית המותקנות במשרד (חלקן  on-prem) וניתן להשתמש בהן.

    - (M) לגבי סעיף ב' בטבלה זאת דרישה מחייבת

| # | מערכת | תיאור |
| --- | --- | --- |
| א | מערכת ניהול זהויות משרדית | מערכת ההזדהות של המשרד מבוססת על מוצר לניהול זהויות ושרותי גישה IDM & ACCESS management של חברת NETIQ. (ראה נספח 3.11.2 הנחיות לחיבור מערכת מידע למערכת ההזדהות של משרד החינוך). קיים חיבור להזדהות SSO בענן. |
| ב | מערכת הזדהות ממשלתית | מערכת הזדהות ממשלתית אשר נדרשת לשמש זיהוי משתמשים במערכת תלמוד החדשה (ותת מערכת קהלת) |
| ג | מערכת ניהול תפקידים | ניהול התפקידים מתבצע ב- Active Directory או במערכת ניהול הזהויות (ובהתאם לכך תנהל המערכת את ניהול ההרשאות) |
| ד | מערכת חיתום | מבוססת שרת חיתום דיגיטלי של חברת קומדע. |
| ה | Control M | מוצר BMC Control M גרסה 9, המוצר מאפשר שליטה ובקרה על עבודות אצווה, מפשט עומסי עבודה של יישומים תוך הפחתת שיעורי כישלון והאצת התאוששות. המשרד פיתח פונקציונליות ייחודית לצרכיו מעל התשתית הנ"ל. |
| ו | ארכיון דיגיטלי | מוצר ארכיון דיגיטלי, Ada System גרסה 7, במעבר לגרסה 8. |
| ז | כספת להעברת ממשקים | כספת CyberArk מדגם PrivateArk version 6, משמשת להעברת קבצים באופן מוצפן. |
| ח | DPT | מערכת לניהול מידע טבלאי |
| ט | מערכת סע"ר | מערכת ניהול מסמכים של הממשלה |

## ציוד קצה - לקוח (M)

    - (המערכת תפעל בציוד קצה כמתואר ותתמוך בדפדפנים Chrome, Safari ו- Edge בשלוש גרסאות אחרונות של כל אחד.

    - המערכת נדרשת לפעול בסביבות ציוד הקצה השונים עם מערכות הפעלה שונות ועם גדלי מסך שונים בהתאם להנחיית המכרז ולפי המפורט והנדרש בסעיף 2.5.21 לעיל.

## (N)

## (M) שימוש במנגנון ההזדהות המשרדי והממשלתי

הספק נדרש לבצע הזדהות למערכת באמצעות מוצר ההזדהות האחודה של המשרד (IDM). עבור משתמשים להם לא ניתן ליצור זהות במוצר המשרדי, יש לממש את ההזדהות באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי.  על  הספק לוודא מימוש SSO עבור הפתרון המוצע/המערכת

## (N)

## (M) טכנולוגיות עתידיות ושינויים טכנולוגיים

הוספת / עדכון שירותים כתוצאה משינויים וחידושים טכנולוגיים שלא נכללים במכרז הנוכחי

- בכל מקרה של שינויים וחידושים שיש להם השפעה על השירותים הניתנים במסגרת מכרז זה ובהם שינויים בכ"א שהוצע לפרויקט, שינויים וחידושים בשירותי ענן, בסוג הציוד, מערכות הפעלה, מערכות תשתית, ובטכנולוגיות הכלולות בציוד וכד' , רשאי המשרד לבקש מהספק שירות חדש או עדכון של שירות קיים המתבסס על הטכנולוגיה החדשה, בהתאם למפורט בסעיף זה.

- לצורך בחינת הטכנולוגיה החדשה לצרכי המשרד והתאמתה לשירותים הניתנים לפי המכרז, המשרד רשאי להזמין מהספק הדגמות, פיילוטים, סביבות ניסוי וכו', וכן שעות מומחים, מתוך מסגרת שעות ייעוץ הקיימות במכרז.

- נוהל הוספה או עדכון של שירות יהיה כדלקמן:

- לבקשת המשרד, יגיש הספק הצעת מחיר לשירות החדש או השירות המעודכן. באישור המשרד, רשאי הספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת הצעה זו, מובהר כי המשרד יתנהל מול הספק הזוכה בלבד.

- ועדת ענ"א תבחן את ההצעה מבחינה כספית, טכנולוגית וכל בחינה אחרת, שיש בה כדי לתת למשרד את מיטב הכלים להחליט האם ההצעה עונה על צרכי המשרד והשירותים הניתנים לפי המכרז.

- אם הספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה ע"י ועדת ענ"א, רשאי המשרד לפנות לספק לתיקון הצעתו ולספקים אחרים לקבלת הצעות מחיר נוספות.

- הספק הזוכה יתחייב לשתף פעולה עם הספק  (האחר) שיזכה במתן השירות החדש.

- בכל מקרה של הוספת שירות חדש, תעמוד למשרד הזכות להוסיף את רמת השירות הנדרשת במסגרת השירות החדש.

- בכל מקרה של הוספת שירות חדש - אישור הוספת השרות כפוף באישור מנהל אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הנדרשת מהשרות ובמידת הצורך המשרד יספק לספק את דרישות האבטחה הנדרשות לשרות.

- הארכת ההסכם באם תבוצע, תכלול את כלל השירותים אשר יסופקו ביום ביצוע הארכת ההסכם.

# מימוש (I)

- מובהר כי  המשרד מעוניין בשיתוף פעולה רציף של הספק הזוכה לבין אנשי המשרד.

- המשרד רשאי לדרוש לקיים עם הזוכה פגישות עבודה. הפגישות יתקיימו באתר המשרד בירושלים ו/או בתל-אביב ו/או באמצעות פגישות VC , על פי צרכי המשרד. לא תועבר תמורה לזוכה עבור פגישות אלו.

- המערכת תותקן, תתוחזק ותתופעל ע"י הספק עפ"י דרישות המכרז.

## גורמים מעורבים (S)

    - גורמים מעורבים מטעם הלקוחות (M)

- אחראית היישום – גב' גילה כרמל מנהלת מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, ובעלי תפקידים מטעמה,  ובצרוף דרג ניהולי המשויך ליחידה עבורה תמומש המערכת.

- המשרד מעוניין לשלב מנהל פרויקט מקצועי מטעמו אשר ילווה את צוות הספק בכל שלבי ותוצרי הפרויקט.

    - פרטים על הספק (S)

      - כללי

המציע יפרט את כל הפרטים להלן:

| # | נושא | ## | נושא משנה | פרוט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פרטי המציע | 1.1 | שם מציע |  |
|  |  | 1.2 | מספר חברה / עמותה |  |
|  |  | 1.3 | תאריך הקמת החברה / עמותה |  |
|  |  | 1.4 | כתובת |  |
|  |  | 1.5 | טלפון |  |
|  |  | 1.6 | פקס |  |
| 2 | פרטי נציג המציע שאליו יפנו נציגי המשרד בקשר למכרז | 2.1 | שם ושם משפחה |  |
|  |  | 2.2 | טלפונים: נייח נייד |  |
|  |  | 2.3 | פקס |  |
|  |  | 2.4 | דוא"ל |  |
| 3 | מנהל הפעילות מטעם הספק המציע (במידה ויזכה) | 3.1 | שם ושם משפחה |  |
|  |  | 3.2 | תפקיד בחברה |  |
|  |  | 3.3 | טלפונים: נייח נייד |  |
|  |  | 3.4 | דוא"ל |  |
| 4 | שמות בעלי תפקידים | 4.1 | בעלי החברה / מנהלי העמותה |  |
|  |  | 4.2 | שמות מורשי חתימה |  |

      - ותק וניסיון

| נושא | פרוט המענה |
| --- | --- |
| שנת ההקמה של התאגיד / עמותה |  |
| מספר שנות העיסוק בתחום פיתוח מערכות מחשוב – נדרש ניסיון של 3 שנים לפחות הכולל ניסיון בפיתוח מערכת בסביבת ענן (יינתן ניקוד נוסף למי שמציין בין 4 ל-6 שנות ניסיון) |  |
| ניסיון בפיתוח פרויקטים בענן |  |

      - לקוחות והתקנות

המציע ימלא לפחות לקוח אחד,  המשתמש במערכת לנהול התנדבות או מערכת דומה המוצעת אשר מותקנת ומתופעלת בענן.

ניקוד נוסף יינתן למציע המפרט יותר מלקוח אחד (עד לגג של 4 לקוחות המשתמשים במערכת לנהול התנדבות או במערכות אחרות שפיתח המציע).

יש לציין 2 ממליצים לפחות משני לקוחות שונים, אך אם למציע  יש רק לקוח אחד, אזי יש לרשום שני ממליצים מאותו לקוח.

| # | שם מלא של הלקוח / משרד ממשלתי | שם הפרויקט / מערכת | פתרון מבוסס ענן יש לציין באם מותקן על ענן של AWS / GCP ובאיזה אזור | שם איש קשר / ממליץ ותפקידו בארגון | טלפון, כתובת דוא"ל מייל איש קשר | שנת התקנה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - (S) כוח אדם מקצועי בחברה והצוות המוצע לפרויקט

המציע יפרט את הפרטים להלן:

    - מספר מועסקים בחברה.

    - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מקצוע, תחום התמחות, ותק וניסיון, בהדגשת הכישורים והניסיון הרלבנטיים למכרז זה.

    - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מעמדם בחברה (קבועים או זמניים [כולל [freelancers).

    - ניסיון קודם בפרויקטים בענן – עם דגש על סביבת AWS / GCP

    - המציע יציין את מבנה הצוות בפרויקט ואת מנהל הפרויקט המוצע. בנוסף, יציג את הצוות המוצע לביצוע הפרויקט בטבלה.

    - המציע נדרש  להציג את ההתפלגות הכללית של העובדים המקצועיים בחברה ואת הצוות שיועמד לטובת הפרויקט בטבלה להלן:

| סוג תפקיד | מספר העובדים הכללי בחברה בכל תפקיד | מספר העובדים המוצעים לטובת לפרויקט | ניסיון קודם של העובדים בפרויקטים בענן |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט |  |  |  |
| מנהל פיתוח |  |  |  |
| ראש צוות DevOps |  |  |  |
| ארכיטקט יישומים בסביבת ענן |  |  |  |
| מתכנת יישומים לסביבת ענן |  |  |  |
| DBA |  |  |  |
| QA |  |  |  |
| נציגי מענה טלפוני ותמיכת Help Desk |  |  |  |
| מדריכים / מטמיעים |  |  |  |
| בעלי תפקידים נוספים |  |  |  |

      - מנהל הפרויקט המוצע

- (S) איש מפתח – מנהל פרויקט

למען הסר ספק ניסיון המועמדים יכול לכלול גם ניסיון רלוונטי במקומות עבודה קודמים.

המציע יפרט שמות של אנשי המפתח וממליצים על אנשי המפתח בנספח 4.1.2.6 קורות חיים - שיצרף עבור  כל עובד מפתח. בקורות החיים נדרש לפרט עמידה בדרישות סעיף (3) להלן בהתאם לתפקיד איש המפתח.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון ולראיין את בעלי התפקידים וכן לפנות לממליצים שפורטו ברשימת הממליצים של כל איש מפתח.

מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי על הכנת תוכנית העבודה, מעקב ביצוע, ניהול הצוותים ודיווח שוטף למשרד (סטטוס הפרויקט, השלמת אבני דרך וכד').

- דרישות ותק וניסיון ממנהל הפרויקט - אנשי מפתח

  - הזוכה ימנה מנהל פרויקט עבור המשרד שיהיה גורם ניהולי האחראי מטעמו לטפל בכל עניין הנדרש למימוש הצעתו הזוכה.

  - יהיה בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול פרויקטים בתוכנה.

  - (S) נדרש לפרט ניסיון רלוונטי בנספח קו"ח, תוך התייחסות לדרישות. למען הסר ספק ניסיון המועמדים יכול לכלול גם ניסיון רלוונטי במקומות עבודה קודמים.

  - ניקוד וציון מנהל הפרויקט יתבצע באופן אחיד ולפי תבחינים וקריטריונים אחידים אשר יתבססו על: קורות חיים, ממליצים וראיון אישי.

  - פרטים על אנשי המפתח:

| איש מפתח | שם איש המפתח | מספר עובדים מוצעים לתפקיד | ניסיון קודם בפרויקטים בענן – עם דגש על סביבת AWS / GCP נדרש לצרף קו"ח לכל איש מפתח |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט |  |  |  |

- ככל שבמהלך ההתקשרות תתברר אי שביעות רצון של המשרד מאחד מן העובדים (צוות הפרויקט) הפועלים מטעמו של הספק במסגרת מכרז זה מול המשרד, יהא רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 30 יום ממועד הודעת המשרד בכתב על כך, בעובד מתאים. הטעמים לדרישת ההחלפה יפורטו בהודעת המשרד. למשרד שמור שיקול דעת לאישור כל עובד בפרויקט מטעם הספק.  עובדים שהוגדרו לגביהם תנאי סף בדרישות לעיל, יוחלפו בעובדים אחרים העומדים באותן דרישות סף.

- הספק מחויב להפעיל את הפרויקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. עם זאת, בכפוף לאמור בס"ק (6) להלן, במידה שהמשרד אישר החלפת עובד במהלך העבודה מכל סיבה שהיא, הספק יודיע 30 יום מראש ובכתב למשרד על החלפתו של כל עובד מהעובדים על מנת שהמשרד יוכל לאשר את העסקתו של המחליף וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד אותו הוא מחליף. מובהר כי במקרים בהם הספק אינו יכול בהכרח ליתן הודעה של 30 יום מראש – חובתו של הספק תהא להודיע על ההחלפה מיד עם היוודע לו על עזיבת העובד.

- מובהר כי הספק לא יחליף עובדים המוצגים בהצעתו וממשיכים לעבוד אצל הספק או בחברות אחרות בקבוצת הספק אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

- (M) אנשי המפתח  אשר הוצגו בהצעה נדרשים לזמינות מיידית לטובת הפרויקט..

מובהר כי: החלפת אחד מבעלי תפקידים אלו לעומת המוצע בהצעה כאשר העובד ממשיך בעבודתו אצל המציע או באחת החברות השייכות לקבוצת המציע, בין אם במהלך בדיקת ההצעות ובין אם לאחר זכית הספק, ללא אישור המשרד, תהווה הפרה יסודית של הצעת הספק והמשרד יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים העומדים לרשותו בעקבות הפרת ההסכם.

כמו כן, על עובד המחליף אחד מאנשי המפתח בפרויקט, להיות מאושר מראש ע"י המשרד ועליו לעמוד באותן הדרישות והיכולות בהן נדרש לעמוד עובד המפתח שהוצע במכרז, כולל ראיון אישי ופניה לממליצים במידת הצורך.

החלפת איש צוות שהוגדר כאיש מפתח ללא אישור מראש של המשרד עלולה לגרור הטלת קנס בהתאם למפורט בסעיף 4.5.3 "אמנת שרות ופיצויים מוסכמים" בהמשךSLA.

      - מערך הדרכה וההטמעה של המציע

המציע יפרט מהו מערך ההדרכה שהוא מחזיק בחלוקה ל:

    - הדרכה והטמעה למשתמשי המערכת.

    - הדרכה למתפעלי המערכת.

    - הדרכה לצוות של מוקד התמיכה של המשרד.

    - הכנת חומרי הדרכה.

## תוכנית עבודה (S)

    - תהליך העבודה וההתאמות/הפתוח הנדרשים (I)

מובהר כי: שינויים בתוכנית עבודה (שאושרה ע"י המשרד), במהלך הפרויקט יתקבלו אך ורק באם אושרו מראש ובכתב ע"י נציג המשרד. אי עמידה בתוכנית העבודה תגרור קנסות כמפורט בסעיף 4.5.3.

מתן השרותים יחולק לשלבים העיקריים הבאים:

- שלב א' – התקנה והגדרת המערכת בענן העומדת בדרישות הסף כפי שהוצעה במענה As-Is לשימוש המשרד, המערכת תותקן ותוגדר עם ההתאמות המינימליות הנדרשות לטובת בדיקות והתנסות במערכת. הספק ידאג לאספקת רישיונות גישה לצוות הבדיקה מטעם המשרד. ראה הרחבה בסעיף 4.2.2 בהמשך.

- שלב ב' – ביצוע ההתאמות הנדרשות במערכת המוצעת כדי לגשר על הפערים במערכת שהוצעה כדי להתאימה לדרישות המשרד. ההתאמות יבוצעו בתשלום במסגרת שו"שים, בהתאם לבקשות עבודה תעדוף ולוחות זמנים משוערים שיעביר המשרד לספק הזוכה. ראה הרחבה בסעיף 4.2.3 בהמשך.

- שלב ג' – מעבר לייצור עם החלטת המשרד  שניתן לעבור לעבודה על המערכת החדשה (גם אם לא הושלמו כל ההתאמות). ראה הרחבה בסעיף 4.2.4 בהמשך.

מובהר כי: אך ורק בתום שלב זה יחל המשרד לשלם לספק הזוכה עבור זכויות הגישה לכלל המשתמשים במערכת, עד אז ישלם המשרד רק עבור ביצוע השו"שים.

- שלב ד' - התקנת המערכת בענן באזור הישראלי של אחת מספקיות הענן שזכו במכרז נימבוס (במידה והיא  עדיין לא מותקנת בסביבה זאת) תבוצע בהתאם לדרישות המכרז ולהתחיבות שניתנה ע"י הספק הזוכה בנספח 0.7.2.6.

    - שלב א' - היערכות הספק למתן השרותים– התקנה והגדרת המערכת המוצעת בסביבת הניסוי וההתאמות

- הספק יידרש לבצע ככל שידרש לכך, את ההתאמות המינימליות הנדרשות בהתאם לדרישות מכרז זה, כדי שניתן יהיה להתקין ולהגדיר את המערכת לטובת שימוש המשרד בסביבת הבדיקות וההתאמות בענן שיקצה הספק.

- הספק יציע תוכנית עבודה ולו"ז מתוכנן להתקנת ולהגדרת המערכות לשימוש המשרד שלא יעלה על 8 שבועות (כולל שבועיים להתארגנות) מחתימת חוזה / שליחת הזמנה לספק הזוכה זאת תוך עמידה בשלבי העבודה כמפורט בטבלה להלן.

- תוכנית העבודה שתוצע תתבסס על דרישות המכרז ועל ההבהרות שיפורסמו במהלך סבב שאלות ההבהרה.

- לתוכנית העבודה יצורף תרשים גאנט המנוהל בתוכנת MS Project או כלי נהול פרויקטים מקובל אחר.

- על הספק למלא במענה את עמודת "לו"ז מוצע ע"י המציע" במספר השבועות לכל פעילות, הספק יכול להוסיף פעילויות נדרשות ובלבד שלוח הזמנים הנדרש ישאר בעינו.

| # | פעילות | גורם אחראי משרד / ספק | מועד הפעלת מערכת נדרש – בשבועות קלנדריים | לו"ז מוצע ע"י המציע בשבועות קלנדריים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | התארגנות |  | שבועיים |  | הספק הזוכה יסיים התארגנות לקראת מתן השירותים בתוך שבועיים מקבלת ההזמנה |
|  | ישבת התנעה | משרד | יום מסיום ההתארגנות |  |  |
|  | הכנת תוכנית עבודה להתקנה והגדרת המערכת As-Is עבור המשרד בסביבת הניסוי ו/או סביבת ההתאמות (אך עם כל ההתאמות הנדרשות והכרחיות לטובת הגדרת המערכת לשימוש המשרד) | ספק | תאריך יעד להתקנת המערכת בסביבת הניסוי ו/או ההתאמות הוא עד ל-6 שבועות מסיום ההתארגנות |  | כולל הכנה תשתיתית נדרשת למתן זכויות גישה לצוות הבדיקה המקצועי מטעם המשרד |
|  | אישור תוכנית עבודה | משרד |  |  | אישור המשרד את תוכנית העבודה או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור המשרד בכתב לתוכנית העבודה |
|  | ביצוע עדכונים הכרחיים במערכת, הנדרשים לטובת התקנת המערכת לשימוש המשרד | ספק |  |  |  |
|  | התקנת המערכת בסביבת ניסוי/ההתאמות AS-IS (אך עם ההתאמות הנדרשות לטובת ההתקנה) | ספק |  |  | התקנת המערכת המוצעת הכוללת את כל הרכיבים שהוצעו, וכן את ההגדרות הנדרשות בסביבות הניסוי ו/או ההתאמות. כולל הגדרות בסביבת ענן לפי הנחיית המכרז מתן זכויות גישה לצוות המקצועי המלווה את המכרז מטעם המשרד |
|  | בדיקות תפעוליות והתנסות של צוות המשרד במערכת | משרד |  |  | בדיקות שיבצעו נציגי המשרד ויבדקו את יכולות המערכת ולבחון פערים בין הדרישות לבין המצב בפועל |
|  | ייבוא נתונים ניסיוני לטובת בדיקות והתנסות | ספק / משרד |  |  | לטובת הבדיקות וההכרות עם המערכת יבוצע עם נותני אמת שיובאו מהמערכת הישנה |
|  | הדרכה והטמעה ביכולות המערכת החדשה לצוות הבדיקה | ספק / משרד |  |  | התוכנית תכלול הכנת חומרי הדרכה שיכין הספק להדרכת צוות הבדיקה |
|  | מספר השבועות הכולל המוצע ע"י המציע עד להפעלת המערכת בסביבת הניסוי/ההתאמות |  | נדרש לסיים בתוך 6 שבועות |  |  |

    - שלב ב' – היערכות המשרד והספק לביצוע שינויים ותוספות - (I)

      - בסיום שלב א' -  יידרש הספק הזוכה לבצע התאמות  במערכת המוצעת, כדי לגשר על הפערים בין דרישות המשרד ובין המערכת המוצעת שהתבררו בעת בדיקת ההצעות ובדיקת המערכת המוצעת, דרישות אשר אינו קיימות במערכת בעת הגדרת השימוש בה לטובת המשרד.

      - אופן ייושם ההתאמות  יבוצע על פי האמור בסעיף שיפורים ושינויים, בהתאם לפערים שהתגלו בין צרכי המשרד ליכולות המערכת המוצעת.

      - המשרד יכין רשימת שינויים ותוספות הנדרשות ליישום במערכת, בהתבסס על הפערים שנמצאו, אותם הוא מבקש ליישם במערכת החדשה, תוך מתן תיעדופים לתהליכים הנדרשים.

      - הספק יכין תוכנית עבודה ראשונית / תוכנית-על לכל השינויים והתוספות שיועברו אליו ויוסיף במידת הצורך, המלצות של אחוד/פיצול דרישות.

מובהר כי: תוכנית עבודה תועבר למשרד בכל פעם שתועבר דרישת עבודה לספק הזוכה. תוכנית העבודה ולוחות הזמנים שיוצגו, יהיו בהלימה ללוחות הזמנים המשוערים להשלמת הפערים שהגיש הספק בעת המענה לדרישות והשלמת הפערים בנספח 2.5.

      - לאחר אישור המשרד לתוכנית העבודה המוצעת, יכין הספק תוכנית עבודה פרטנית, כולל כח אדם, לו"ז משוער ועלויות בהתאם לסעיף 4.3.4 בהמשך "שיפורים שינויים ותוספות – שו"שים".

      - תהליך העבודה יבוצע במתודולוגיית agile, כאשר בכל סיום פרק פיתוח/התאמות, כפי שיקבע באפיון המפורט, יוצגו למשרד החינוך תוצרי הניתוח, הפיתוח, הבדיקות וסטטוס ניהול הפרויקט, והן בהיבט תכולת הפרויקט.

- בכל שלב פיתוח בו כלולה גם פונקציונאליות הנדרשת למובייל, תאושר המסירה רק לאחר שהמערכת תפעל בכל סביבות התפעול הנדרשות.

- מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי על הכנת תוכנית העבודה, מעקב ביצוע, ניהול הצוותים ודיווח שוטף למשרד (סטטוס הפרויקט, השלמת אבני דרך וכד').

- הפיתוח/ההתאמות יבוצעו בהתאם להנחיות אבטחת המידע כמפורט בנספח 2.7 אבטחת מידע.

      - תוכנית עבודה פרטנית  לביצוע שו"שים (S)

- תוכנית העבודה תכלול תרשים גאנט המנוהל בתוכנת MS Project או כלי נהול פרויקטים מקובל אחר.

- (M) מעקב אחר תוכנית עבודה

לאחר אישורה של תוכנית העבודה הספק הזוכה יבצע הקפאה של Baseline על מנת לאפשר מעקב אמין אחרי התקדמות הביצוע.

- מובהר כי: שינויים בתוכנית העבודה במהלך הפרויקט יתקבלו אך ורק אם אושרו מראש ובכתב ע"י נציג המשרד.

- תוכנית העבודה לביצוע ההתאמות במערכת תכלול לפחות את השלבים הבאים:

- המציע יפרט תוכנית עבודה ויוסיף במידת הצורך, שלבי עבודה נוספים מנסיונו הנדרשים לביצוע תחזוקה והכנסת שיפורים ושינויים, אותם יתבקש לבצע במערכת לפי דרישות המשרד.

- תוכנית העבודה לדוגמה שעל הספק להגיש למשרד אשר תפרט לפחות: תיאור תכולה לכל שלב, זמן לסיומו בימי עבודה ומשאבים נדרשים מן המשרד (למשל: אישור אפיון, חדר הדרכה ומקרן)  וכן את העלות לביצוע העבודה בהתבסס על מספר השעות של כל עובד ועל עלות שעת עבודה של כח האדם המוצע.

- להלן שלבים לתוכנית עבודה לדוגמה (תוכנית עבודה עשויה לכלול את כל השלבים ו/או את חלקם, הכל בהתאם למורכבות עבודת השו"ש שתוזמן מהספק ע"י המשרד):

| # | שלב בתהליך | דרישות | לו"ז מוצע ע"י המציע |
| --- | --- | --- | --- |
|  | תוכנית עבודה | הכנת תוכנית עבודה לתחזוקה שיפורים ושינויים בהתאם למודולים / תהליכים שיעביר המשרד |  |
|  | אישור תוכנית עבודה | אישור תוכנית העבודה ואת עלותה ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור המשרד לתוכנית העבודה. |  |
|  | אפיון | הכנת מסמכי אפיון המתארים את התהליכים שהוגדרו ע"י המשרד, בהתאם לדרישות המשרד ולפגישות האפיון עם נציגים של המשרד. האפיון יכיל פירוט תהליכים ומסכים. השלב כולל בקרה על התקדמות תוצרי האפיון ואיכותם בתדירות שבועית או ככל שהמשרד יחליט. מסמכי האפיון יכללו גם היבטי אבט"מ לפי דרישות מכרז זה ובהתאם לתהליך ניהול הסיכונים. |  |
|  | אישור אפיון | אישור אפיון ע"י המשרד (כולל בעלי תפקידים) |  |
|  | פיתוח | בהתאם למסמכי האפיון המפורט שאושר |  |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד |  |
|  | אישור בדיקות קבלה | אישור בדיקות קבלה ע"י המשרד |  |
|  | התקנה בסביבת הבדיקות | על הספק להתקין את המערכת והרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן להגדיר את ההגדרות הנדרשות בסביבת הבדיקות |  |
|  | הרצה | חודשיים מקבלת המודול |  |
|  | הדרכה והטמעה | הדרכה במידת הצורך אספקת חומרי הדרכה מעודכנים, מדרכים למשתמש מצגות, סרטונים, מייל וכו' בהתאם להנחיית סעיף 4.6 |  |
|  | תיקון תקלות | תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו מקבילה לתקופת ההרצה שכן תקלה ידועה תתוקן מייד ולא תהיה המתנה לסיום תקופת ההרצה. |  |
|  | בדיקות מסירה | ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות |  |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שיבצעו נציגי המשרד ויבדקו תאימות למסמכי האפיון. |  |
|  | אישור עלייה לאויר | אישור המשרד לעלייה לאויר בהתבסס על נתוני אמת מלאים |  |
|  | קבלה סופית של המודול שפותח | אישור קבלה סופית של המודול ע"י המשרד |  |

    - תוכנית עבודה למעבר לייצור - התקנה והגדרת המערכת לנהול התנדבות בענן בסביבת הייצור

- בהתאם לתוכנית העבודה, צוות המשרד יקבע באם ניתן להתקדם לשלב המעבר לייצור בהתאם לתוכנית העבודה שתגובש לשלב ב', נושא המעבר יוחלט בהתאם להתקדמות ביצוע ההתאמות למערכת ולתוכנית העבודה שתגובש עם הספק הזוכה בשלב ב'.

מובהר כי: המעבר לייצור יוכל להתבצע גם אם לא כל השינויים וההתאמות בוצעו, וההחלטה על המעבר לייצור נותנה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- בסיום שלב זה תסופק המערכת עם כל היכולות וההתאמות שאושרו לביצוע ע"י המשרד ואשר נדרשות להגדרה ולתפעול, הכוללות גם הקמת ממשקים חיוניים למערכות משיקות ואת ייבוא הנתונים מהמערכת הקיימת כמפורט בטבלה של תוכנית עבודה למעבר לייצור.

- תוכנית העבודה תכלול תרשים גאנט המנוהל בתוכנת MS Project או כלי נהול פרויקטים מקובל אחר.

(על הספק למלא במענה את עמודת "לו"ז מוצע ע"י המציע" במספר השבועות הקלנדריים המשוער לכל שלב ושלב המתואר בטבלה).

| # | פעילות | גורם אחראי משרד / ספק | מועד הפעלת מערכת נדרש – בשבועות קלנדריים | לו"ז מוצע ע"י המציע בשבועות קלנדריים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ישבת התנעה להתקנה והגדרת המערכת בסביבת הייצור | משרד/ספק |  |  | המשרד יעביר הנחיות לספק לגבי הדרישות מתוכנית העבודה וההחלטה לגבי ביצוע הפיילוטים קטן/גדול משכם ומדדי הבדיקה |
|  | הכנת תוכנית עבודה מפורטת | ספק | תאריך יעד להפעלת המערכת הוא בהתאם לתוכנית העובדה שתגובש במהלך שלב ב' (הספק המציע יציג לו"ז משוער לתוכנית עבודה להתקנה ולהכנת המערכת לתפעול) |  | כולל תכנון לאספקת זכויות גישה ללא הגבלת משתמשים |
|  | אישור תוכנית עבודה | משרד |  |  | אישור המשרד את תוכנית העבודה או מתן הערות מצידה לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור המשרד בכתב לתוכנית העבודה ולתוכנית לאבטחת השרות והמידע. |
|  | הכנת התשתית העננית | ספק |  |  |  |
|  | התקנה / הגדרת המערכת בסביבת הייצור | ספק |  |  | התקנת המערכת כוללת את כל הנדרש לתפעול המערכת במלואה לפי הנחיית המכרז |
|  | בדיקות קבלה – בהתאם לסעיף 4.2.7 בהמשך | משרד |  |  | בדיקות שיבצעו נציגי המשרד ויבדקו תאימות למסמכי האפיון והדרישות – בהתאם לתוכנית הבדיקות שיכין הספק. |
|  | אישור בדיקות קבלה למערכת | משרד |  |  | אישור המשרד את בדיקות הקבלה של המערכת WEB ומובייל |
|  | יבוא נתונים מהמערכת הפעילה כנדרש לפי סעיף 3.6 | משרד / ספק |  |  | קליטת נתונים קיימים מהמערכת הקיימת, כולל טעינה והסבת נתונים היסטוריים באופן מלא (כולל היסטוריה( |
|  | בדיקות קבלה להסבה | משרד |  |  | בדיקות שיבצעו נציגי המשרד ויבדקו תאימות למסמכי האפיון. |
|  | ביצוע מבדקי חדירות למערכת | ספק |  |  | מבדקי חדירות למערכת על כל תת המערכות ותיקון הליקויים ע"י במידה והתגלו. |
|  | אישור המשרד לקבלת המערכת בהתאם לאישור צוות המשרד | משרד |  |  |  |
|  | העלאה לאויר של המערכת המוצעת לשימוש קבוצת המשתמשים המשתתפים בפיילוט קטן כמוגדר בסעיף 2.1 | ספק/משרד משתמשים |  |  | העלאה לאויר של המערכת המוצעת במענה לטובת שימוש מבצעי (production) ע"י המשרד. אספקת זכויות גישה למשתמשים המשתתפים בפיילוט הקטן משך הפיילוט ומדדי הפיילוט יוגדרו במשותף בין המשרד והספק בישיבת ההתנעה של שלב זה |
|  | לשימוש קבוצת המשתמשים המשתתפים בפיילוט גדול כמוגדר בסעיף 2.1 | ספק/משרד משתמשים |  |  | אספקת זכויות גישה למשתמשים המשתתפים בפיילוט הגדול משך הפיילוט ומדדי הפיילוט יוגדרו במשותף בין המשרד והספק בישיבת ההתנעה של שלב זה |
|  | העלאה לאויר של המערכת המוצעת לשימוש כלל המשתמשים | ספק |  |  | מעבר לשימוש מבצעי (production) ע"י המשרד. כולל אספקת זכויות גישה ללא הגבלת משתמשים ותחילת תשלום על זכויות הגישה לספק הזוכה. |
|  | הכנת תוכנית הדרכה והטמעה למוקדנים למדריכים | ספק |  |  | הכנת תוכנית הדרכה והטמעה למוקדנים למדריכים ו/או מוקדנים של המשרד, וכן, בעלי תפקידים נוספים שהמשרד יחליט לצרף |
|  | הדרכה והטמעה ביכולות המערכת החדשה | ספק / משרד |  |  | התוכנית תכלול הכנת חומרי הדרכה שיכין הספק וכן סיוע בהכנת חומרי הדרכה שיפיק המשרד בהתאם לדרישות המשרד וכמפורטים בסעיפי 4.2.5 |

- התקנת המערכת באזור הישראלי – במידה והמערכת עדיין לא מותקנת בסביבה זאת

| # | פעילות | גורם אחראי משרד / ספק | מועד הפעלת המערכת בסביבת האזור הישראלי | לו"ז מוצע ע"י המציע בשבועות קלנדריים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | התקנת המערכת בסביבת הייצור באזור הישראלי של אחת מספקיות הענן שזכו במכרז נימבוס | ספק | מוקדם ככל האפשר |  | התקנת המערכת ואת הרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן את ההגדרות הנדרשות בסביבות הייצור. כולל התקנה בסביבת ענן לפי הנחיית המכרז בהתאם להתחיבות שניתנה בנספח 0.7.2.6 |

    - (M) הטמעות והדרכות

הספק מתחייב כי ילווה את צוות המשרד בכל שלביי ההדרכות (שיבוצעו ע"י צוות המשרד) ויבצע את כל הנדרש ממנו כמפורט בסעיף זה ובין היתר יבצע:

  - הטמעה והדרכה לצוות המדריכים של מוקד התמיכה וההדרכה של המשרד בכל רכיבי המערכת כולל ההדרכות לשימוש באפליקציית המובייל.

במסגרת הגדרת המערכת, הצעת הספק נדרשת לכלול שירותי הטמעה והדרכת עומק לצוות התמיכה וההדרכה במשרד, אשר תתפרס על מספר ימים, במשרד החינוך בירושלים ו/או בתל אביב ו/או באופן מקוון (ביישום דוגמת זום).

  - סיוע בהכנת חומרי הדרכה אותן יפיק המשרד  הכוללים תיאור עיקרי המערכת שעליה תיערך ההדרכה, דגשים לפעילות תהליכי המערכת וכל אספקט תפעולי שכפי שיידרש ע"י המשרד.

    - (S) ניהול סיכונים

      - במסגרת תיאור תוכנית עבודה המציע יפרט סיכונים במימוש הפרויקט וכיצד מתכוון לגדר אותם.

תוכנית ניהול הסיכונים תעודכן בכל תחילת שלב בתוכנית העבודה ותותאם לסיכונים הייחודיים החזויים באותה אבן דרך.

המציע יתייחס באופן ספציפי לניהול סיכונים ותימוכין ליכולת יישום באספקטים הבאים:

      - תיאור אופן עמידה בלו"ז. במידה ונוצר פיגור בלוח הזמנים של הפרויקט, יציג המציע את אופן הדבקת הפיגור שנוצר, כך שהמערכת בכללותה תושלם בלו"ז המתוכנן.

    - תכנית בדיקה (M)

במהלך ישיבות העבודה ולקראת התקנת המערכת בסביבת הייצור נדרש הספק הזוכה להציג אישור המשרד  את תוכנית הבדיקות וכן את  המשאבים הנדרשים מן המזמין לצורך קיום הבדיקות ובכלל זה זמינות אנשי מקצוע של המזמין.

    - (M) דרישות לטיב הפתרון וסטנדרטים

- בשלב קבלה סופית של כלל המערכת, המערכת נדרשת להיות נקיה משגיאות, מכל דרגת חומרה (bug free) ולהתבצע על נתוני אמת מלאים כולל היסטוריה.

- על התוצרים המוגשים לעבור בהצלחה סקרים (כדוגמת עמידה בסקר אבטחת מידע) כנהוג במשרד.

## תפעול שוטף (I)

    - תקופת השירות ומקום מתן השירותים

תקופת השירות כמפורט בסעיף 1.7.

    - זמני הפעלה

המערכות תופעלנה 24/7.

    - שירותי תחזוקה ושירותי תפעול

- שירותי התחזוקה השוטפים - יכללו תיקוני באגים ופעילות שמירת עדכניות טכנולוגית של התשתית ותוכנות התשתית (כמו DB, אך לא רק). כל פעילות נדרשת ברמת תשתית טכנולוגית של המערכת כאשר כל עדכון/תחזוקה תבוצע בתאום מראש עם מנהל הפרויקט של המשרד,  ובהתאם למפורט בסעיף זה להלן.

- הספק יוודא כי פעולות התחזוקה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן, באופן שלא יביא להפרת האחריות של היצרן או להפרת תנאי זכויות השימוש, גם אם הדבר לא רשום במפורש במסגרת מסמך זה.

- הספק יספק את שירותי והתחזוקה באופן שיביא לעמידה מלאה בכל הדרישות הטכניות המפורטות במכרז.

- במהלך כל תקופת מתן השרותים תחול על הספק אחריות בלעדית לתחזוקת התוכנה והשרות המוצעים, לרבות:

        - תיקון כל ליקוי שיתגלה.

        - עדכון גרסאות.

        - אחסון כלל המידע הנאגר, בהתאם לכמות המידע שתידרש לכל משתמש.

        - מתן שירותי תמיכה טכנית.

        - ביצוע גיבויים ושחזורים בהתאם לצורך – הספק נדרש לגבות את המידע באופן שוטף ולאפשר שחזור מידע. צרכי הגיבוי והשחזורים הנדרשים יתואמו עם הספק הזוכה וצוות המשרד בישיבות האפיון וההתאמות.

    - שיפורים שינויים ותוספות  - שו"שים

      - השירותים  המקצועיים כוללים שירותי פיתוח במסגרת שו"שים, כאשר ביצוע השו"שים יהיה בהתאם לתהליך המפורט להלן.

      - שירותי השו"ש יסופקו לפי דרישת המשרד בעלות לפי שעות (תשומות) בהתאם לתהליך המוגדר בהמשך סעיף זה ובנספח 4.3.4 ובהתאם למענה המציע בפרק 5 בסעיף 5.2.3 המתייחס לעלויות שו"שים.

      - ביצוע  עבודות שו"שים – השו"שים יבוצעו בעלות של Fixed Price - כאשר הספק ישתמש בעלות השעתית של בעלי התפקידים שיקחו חלק בתהליך ביצוע השו"ש אך ורק לצורך הערכת השעות לתמחור העבודה ולא לצורך חיוב שעתי.

      - תהליך בקשת עבודה מהספק במסגרת השרות לביצוע שינויים ושיפורים - הספק יעביר במידה וידרש ע"י המשרד (בגלל מורכבות השו"ש), תוכנית עבודה מפורטת (בהתאם לנדרש בסעיף 4.2.3 "תכנית עבודה פרטנית" לעיל), עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה. התוכנית תכלול לוחות זמנים לביצוע העבודה, הערכת שעות עבודה של בעלי תפקיד שונים הנדרשים לשם ביצוע העבודה ואת העלות הכוללת הסופית לביצוע העבודה.

      - תאור תהליך פניה לספק לביצוע עבודת שו"ש במערכת - המשרד יפנה לספק הזוכה לקבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות השו"שים בהתאם לנוהל המפורט בנספח 4.3.4.

    - פגישות סטטוס / פגישות עבודה

        - המשרד רשאי לדרוש לקיים עם הספק הזוכה פגישות עבודה או סטטוס, באתר האגף בירושלים או באמצעות פגישות זום, בתדירות ותכיפות כפי שתוגדר ע"י נציג המשרד.

        - המשרד לא ישלם על זמני ישיבות הסטטוס עם הספק.

        - לא ישולם כל תשלום נלווה כמו: דמי נסיעות, חניה, זמני הנסיעות וכו'.

        - במסגרת הפעילות השוטפת, שלא במסגרת פגישות סטטוס, סביר שידרשו גם פגישות וירטואליות מסוג Zoom עם צוות האגף או המשרד. המשרד לא ישלם בעבור פגישות וירטואליות אלו.

## תיעוד  (M)

תעוד של כל השינויים והשיפורים חדשים שיבוצעו במערכת

עם השלמת המערכת ימסור הספק את התעוד הבא:

| תעוד פיתוח המערכת | מידע וידע המצטברים במשך כל תקופת ההתקשרות ואשר מתייחסים למרכיבי הפתוח ובכלל זה: |
| --- | --- |
|  | - אופן התקנה והגדרת המערכת עבור המשרד תיחום המערכת וארכיטקטורת המערכת (ארכיטקטורה יישומית המפרטת את מרכיבי התוכנה של המערכת ואת הקשרים ביניהם, ארכיטקטורת תקשורת, ארכיטקטורת אבטחת מידע, תיעוד רשתות התקשורת השונות). - רשימת דוחות ותאורם. - רשימת הממשקים למערכות המשרד, כולל תיאור מבנה הממשק (כולל , בין השאר, רשימת שדות, מספר חזרות ופורמט של כל שדה), כיוון הממשק, יעד/מקור הממשק, תדירות הפעלת הממשק, ערוץ התקשורת בו עובר הממשק. - מדריכי משתמשים לכל בעלי התפקידים השונים: - למשתמש עבור משתמש הקצה שייבנה על פי שיטות העבודה של המשתמשים השונים (כמוגדרים בסעיף 1.1.3 לעיל) ועל פי תרחישים שונים (ולא בהעתקה סיסטמית של מסכים) וכן חומרי הדרכה נוספים כגון סרטונים. - מדריך למנהל המערכת. - מדריך עדכני למתחזק המערכת. - מדריך למשתמש עבור מבצע ההדרכות. |

## שירות ותחזוקה

    - (M) דרישות כלליות

הזוכה נדרש לספק שירותי תחזוקה למערכת המוצעת אשר תהה מגולמת במחיר הרישוי השנתי ובכלל זה, אך לא רק, ביצוע תחזוקה שוטפת של המערכת, אשר תכלול את כל היבטי השרות ובכללם: תשתיות, גיבויים, DR - התאוששות מאסון, אבטחת מידע וכל שרות אחר הנדרש לטובת מתן השרותים.

המציע מתחייב לספק שירותי תחזוקה ליישומים ולמערכות כל עוד המשרד מזמין שרותים מהספק ובכלל זה:

      - ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים עפ"י צרכי המזמין.

      - לתת ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים עפ"י צרכי המזמין.

      - תיקוני "באגים" הנובעים מבעיות או חוסרים אל מול האפיון המאושר או מבעיות בתוכנה ובתיעוד המוצג למשתמשים .

      - סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" הן בהפעלת היישומים על ידי משתמשים והן על ידי מנהלי המערכת.

      - ליידע את מנהלי המערכת מראש ולתת הנחיות מתאימות, בכל מקרה בו צפוי לחול שינוי במרכיבי הפתרון, על מנת להבטיח שלמות ורציפות הפתרון למשתמשים (לדוגמא: שינויים ב- API, צורך בהתקנת גרסה או patch).

      - שינויים ותיקונים הנובעים מדרישות אבטחת מידע.

    - (M) שירות תמיכה - (Help Desk) - זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות

      - הספק נדרש לספק תמיכה טכנית לנציגי המשרד

    - התמיכה הטכנית תסייע לנציגי המשרד בכל נושא הקשור להפעלת התכונה המוצעת לרבות:

      - סיוע להפעלת התוכנה המוצעת.

      - סיוע בעת שדרוג גרסאות.

      - סיוע בבעיות ותקלות.

    - מענה אנושי בעברית ע"י אנשי מקצוע במוקד הספק - יינתן מיידית (עד 5 דקות), בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א'-ה' בין השעות 8:00- 17:00. להלן – "שעות הפעילות הרגילות").. מעבר לשעות הפעילות הרגילות יוגדר מוקד הודעות שיאפשר מסירת הודעות על תקלות.

    - פניות לתמיכה של הספק יבוצעו על ידי פנייה של המוקד הטכני של המשרד באמצעות: טלפון, אתר ,Web ,מייל, צ'אט וכל דרך מקובלת אחרת שתיקבע.

המציע יתחייב להיענות לקריאות שרות (טלפוניות וכתובות) של המזמין לצורך איתור תקלות ומתן פתרונות מספקים בהתאם ל-SLA שנקבע.

    - מתן שירותי תמיכה בשעות העבודה -  מובהר כי ינתן סיוע בקו שני למרכז הסיוע של המשרד, אליו יפנו תחילה המשתמשים (למעט תלמידים ובעלי תפקידים בארגון התנסות/קולט). רק אם הנציגים במרכז הסיוע של המשרד לא יוכלו לפתור את הפניה יפתחו נציגי המשרד קריאה במוקד הספק.

    - תלמידים ובעלי תפקידים בארגון התנסות/ארגון קולט יקבלו שרות ממוקד הספק כמפורט בסעיפים 4.5.2.2/3 בהמשך. (סוגי המשתמשים במערכת מפורטים בסעיף 1.1.3 לעיל).

    - תקלה קריטית המשביתה את השירותים  - המציע יתחייב להתחלת טיפול בקריאה תוך 4 שעות מקבלתה, ויתחייב לטיפול רציף עד לתיקון זמני או קבוע בתוך 12 שעות מקבלת הקריאה.

    - תקלה שאינה משביתה את כלל השירותים - יתחייב המציע להתחלת טיפול בתוך יום עבודה, בשעות העבודה כמצויין בסעיף 4.5.2 ס"ק 2 ויתחייב לטיפול רציף עד לתיקון זמני או קבוע אשר יסתיים לא יאוחר מ-5 ימי עבודה מקבלת הקריאה.

    - מובהר כי: המשרד הוא שיקבע את סיווג את הקריאה כקריטית משביתה או כתקלה שאינה משביתה.

      - מענה הספק לקריאת שרות של ארגון התנסות / ארגון קולט

המציע נדרש להיענות לקריאות שרות (טלפוניות וכתובות) של אנשי הקשר בארגוני ההתנסות/קולטים לצורך איתור תקלות ומתן פתרונות מספקים.

מענה במוקד הספק - יינתן מיידית  ב-"שעות הפעילות הרגילות".

במידה והקריאה שפתח ארגון ההתנסות/קולט, אינה קשורה לספק, אלא לתקלה הנמצאות באחריות המשרד, יפעל מוקד הספק באופן הבא:

- יעביר את הקריאה למוקד התמיכה של המשרד ויעדכן את סטטוס הטיפול במערכות שלו בהתאם.

- יבצע מעקב ויוודא שהתקלה תטופל ע"י מוקד המשרד בהתאם למידע שיתקבל ממוקד המשרד.

- לאחר שהתקלה תטופל ע"י מוקד המשרד, יהיה באחריות הספק, לעדכן את הארגון על סיום הטיפול.

- לסגור את הקריאה עם פרוט פרטי הטיפול.

- תקלה שלא תטופל בנהול הזה, תיחשב לתקלה החורגת מ-SLA לטיפול בקריאת שרות.

      - מענה הספק לקריאת שרות של תלמיד באפליקציה/דפדפן:

      - תענה בתוך יום עבודה. פתיחת קריאת שרות ישירה של תלמידים תיפתח באמצעות לחיצה על כפתור במערכת של פניה לתמיכה (מוקד של הספק ולא של המשרד).

      - המענה לתלמיד יהיה בהתאם למפורט בסעיף 2.5.10.4 לעיל.

      - אי עמידה בדרישות רמת השרות עלולה לגרור הטלת קנס כמפורט בסעיף 4.5.3 בהמשך.

      - (S) המציע יתאר את מנגנון השרות שיופעל במקרה של דיווח על תקלה בשירותים, יציג את מנגנון השרות ואת חלונות הזמן בו ייענו קריאות השירות של המשרד תוך עמידה בדרישות ה-SLA. בהתיחס לכל סעיף 4.5.2.

    - (M) אמנת שירות ופיצויים מוסכמים (SLA)

      - כללי

      - אמנת השירות היא כלי בידי עורך המכרז / המזמין להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ולביצוע פיקוח על הספק הזוכה בקיום תנאי המכרז.

      - פיצויים מוסכמים – במידה והספק הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, יגבו מן הספק הזוכה פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם בטבלה שלהלן.

      - מימוש פיצויים מוסכמים על ידי עורך המכרז– יכול וייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור מורשה חתימה מטעם המזמין ו/ או על ידי עורך המכרז בכל דרך אחרת.

      - הפיצוי המוסכם יופעל רק מקום בו האיחור או העיכוב הינו מסיבות התלויות בספק בלבד. לא כאשר העיכוב נובע מאיחור בביצוע מטלה של המזמין או נסיבות של כח עליון.

      - דוחות עמידה ב-SLA יסופקו למשרד ע"י הספק הזוכה כחלק מהדוחות שיעביר למשרד המתבססים על המערכות התפעוליות שלו (טלפוניה, CRM וכד') וכפי שמפורט בסעיף 2.6 לעיל.

      - יובהר כי אין בפיצויים המפורטים בטבלה שלהלן כדי למנוע מעורך המכרז הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק הזוכה לרבות חילוט ערבות הביצוע.

      - המדידה של SLA לדרישות המשרד

| סעיף | תת סעיף | דרישות המכרז | חריגה מה-SLA | קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.5 | 6 | החלפת עובד מפתח רק באישור המשרד | החלפת עובד מפתח שלא בהתאם לדרישות המכרז | 45,000 ₪ לכל הפרה |
| 4.2.2 | -- | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת - לשלב א' | איחור/פיגור של למעלה מ-5 ימי עבודה באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | 500 ₪ על כל יום עבודה איחור באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה, החל מן היום ה-6 ועד ליום ה-16. 1,500 ₪ ליום עבור היום ה-17 ואילך. |
| 4.2.3 | --- | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת – לפעילות בשלב ב' | איחור/פיגור של למעלה מ-3 ימי עבודה באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | 500 ₪ על כל יום עבודה איחור באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה, החל מן היום ה-4 ועד ליום ה-10. 1,500 ₪ ליום עבור היום ה-11 ואילך. |
| 4.5.2 | 2 6 | היענות לקריאות שירות טלפוניות ו/או כתובה בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00 | לא ניתן מענה טלפוני או כתוב במיידי (5 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 150 ₪ על כל קריאה שלא נענתה בתוך 5 דקות |
| 4.5.2 | 3 | תקלה קריטית המשביתה את השירותים: התחלת טיפול בקריאה תוך 4 שעות מקבלתה והמשך טיפול רציף עד לתיקון מלא | תחילת טיפול מעל 4 שעות מפתיחת הקריאה | 2,000 ₪ על כל שעת איחור (או חלק ממנה) בהתחלת טיפול בקריאה או בגין טיפול לא רציף בקריאה |
| 4.5.2 | 3 | תיקון זמני או קבוע במקרה של תקלה קריטית משביתה | מעל 12 שעות עבודה מקבלת הקריאה | 500 ₪ על כל שעת איחור. |
| 4.5.2 | 4 | תקלה שאינה משביתה: התחלת טיפול בתוך יום עבודה שעות בשעות העבודה, כמצוין בסעיף 4.6.2 ס"ק 2 | מעל יום עבודה מפתיחת הקריאה | 500 ₪ על כל יום איחור בהתחלת טיפול או טיפול לא רציף בקריאה. |
| 4.5.2 | 4 | תיקון זמני או קבוע במקרה של תקלה שאינה משביתה את השירותים | מעל 5 ימי עבודה מקבלת הקריאה | 500 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | 7 | הענות לקריאת שרות של תלמיד | אי הענות לקריאת שרות של תלמיד בתוך יום עבודה מפתיחת הקריאה | 300 ₪ על כל קריאת תלמיד שלא נענתה בתוך יום עבודה |
| 4.5.2 | 8 | הספק יעביר במידה וידרש ע"י המשרד תוכנית עבודה מפורטת בהתאם לנדרש בסעיף 4.2.3 "תכנית עבודה פרטנית" לעיל, עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה | הספק לא העביר "תכנית עבודה מפורטת", בתוך 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה. | 200 ₪ ליום עבור 6-12 ימי האיחור הראשונים. 500 ₪ ליום עבור היום ה-13 ואילך. |
| 3.14.3 |  | אפליקציית מובייל ביצוע תיקונים והתאמת האפליקציה בהתאם לדרישות יצרני מערכת ההפעלה (אפל וגוגל) בעת שדרוג גרסת מ"ה של מכשירי המובייל | בתוך 30 יום מהפצת עדכוני מערכת ההפעלה הדורשים ביצוע התאמות באפליקציה | 500 ₪ ליום עבור 7 - ימי האיחור הראשונים. 1,000 ₪ ליום עבור היום ה-8 ואילך. |

      - מסירת שו"שים - באחריות הספק למסור שו"שים תוך עמידה בדרישות המכרז וה- SLA, כולל עמידה בדרישות ביצועים כמפורט בסעיף 3.14. אי עמידה בביצועים תיחשב כאי אספקת התוצר המוזמן לכל דבר ועניין ובכלל זאת לצורך בדיקת עמידה בלו"ז המסירה.

      - לכל שו"ש או תוצר אחר יוצג גאנט לאישור המשרד. במידה ולו"ז הגאנט אינו קביל על המשרד, הרי שהספק יידרש להגיש גאנט מתוקן לאור הנחיית המשרד.

      - מדידה של SLA עבור  הגדרות השו"שים לעיל יהיו כדלקמן.

| # | פיגור בימי עבודה למול המוגדר בגאנט לביצוע שו"ש | הפחתה באחוזים מתשלום עלות התפוקה או השו"ש |
| --- | --- | --- |
| 1 | איחור/פיגור של מעבר לשבעה ימי עבודה באספקת תוצרים בהתאם ללוחות הזמנים בהזמנת השו"ש | 500 ₪ ליום עבור 8-16 ימי האיחור הראשונים. 1,000 ₪ ליום עבור היום ה-17 ואילך. |

      - "פיגור בימי עבודה"- הכוונה לימי עבודה בפיגור במסירה של התוצר או השו"ש ללא תלות במספר ימי אדם שהושקעו.

## השתלבות בארגון

    - הכשרות והדרכות  (S)

        - לגבי כל ההכשרות המפורטות בהמשך, המציע יפרט את תוכן ההכשרה (רשימת נושאים) והיקפה (שעות/ימים). כמו כן יפרט האם ההכשרה כוללת התנסות (hands on).

        - הכשרות למדריכים/מטמיעים
(M) הכשרות למדריכים/מטמיעים וחומרי עזר יסופקו בשפה העברית.
המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות מדריכים/מטמיעים לצורך שימוש יעיל ומושכל במערכת המוצעת.

        - הכשרות למנהלי מערכת

במסגרת הפתרון המוצע תינתן הדרכה למנהלי המערכת מטעם המציע בכל הנושאים הקשורים לכלי הניהול המוצעים, שימוש ברכיבי התוכנה שיועמדו לשימוש המשרד ולהפעלת הממשקים. הספק מתחייב להדריך עד 2 מנהלי מערכת במסגרת הגדרת המערכת. המציע יציג את היקף ההדרכה המוצע על ידו, אשר מניסיונו נדרש לצורך הטמעת הכלים בפרויקטים דומים.

        - הכשרות לתומכים

המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות לתומכים קו ראשון (עובדי המזמין העובדים במרכז התמיכה ומרכזים פניות של המשתמשים).

        - בתום ההדרכות הנזכרות בסעיפים קודמים, עורך המכרז יהיה רשאי לבחון את הידע של המודרכים ולאשר סיום ההדרכה. במקרה שעורך המכרז מזהה כי קיים צורך בהדרכות נוספות, אלו יתבצעו על ידי הספק ללא עלות וללא ערעור כל זאת בתנאי שהמודרכים השתתפו בכל מפגשי ההדרכה ועשו מאמץ סביר להכיר וללמוד את החומר המועבר. תהליך זה יחזור על עצמו עד שהמודרכים יהיו מוכנים לעבודה על פי שיקול דעתם של נציגי עורך המכרז.

    - (M) ליווי והטמעה

הטמעה והדרכה יסופקו בהתאם למפורט בסעיף 4.2.4.6

המציע יתחייב ללוות ולספק מעטפת תמיכה  לאנשי המקצוע מטעם עורך המכרז, עפ"י הזמנה  ותמורת תשלום כחלק משרותי התחזוקה לפי עלות למדריך/מטמיע בפרק 5.

צוות הדרכה של הספק אשר ילווה וידריך את הצוות של מינהלת יישומים מתוקשבים, אשר אמון על הכנת כל מערך ההדרכה לכלל משתמשי המערכת המוגדרים בסעיף 1.1.3 לעיל.

לצורך ההטמעה וההדרכה והתמיכה השוטפת ידרש הספק להכין וגם לסייע למשרד במידת הצורך בהכנת המצגות/חומרי ההדרכה הבאים (מפורטים כאן לצורך התרשמות) לפחות:

- מדריך למשתמש – רכז מעורבות חברתי בית ספרי

- הדרכה מקוונת – מערכת מעורבות – ממ"צים

- הדרכה מקוונת – מערכת לרכז מעורבות חברתית בית ספרי

- סרטון הדרכה – אפליקציית המובייל לתלמידים

- לומדת הדרכה – מערכת מעורבות לרכז מעורבות חברתית בית ספרי

- מדריך הזדהות משתמש – במערכת מעורבות

- צ'ק ליסט לתלמיד – מערכת מעורבות

- הערכה מקוצרת לתלמידי י"ב

- קריטריונים להערכת התלמיד

- הפקת בגרות חברתית – לומדת הדרכה

- הפקת בגרות חברתית – מדריך למשתמש

- הרשימה הסופית תגובש עם הספק הזוכה בישיבת האפיון המפורט

## (N)

## (N)

## תכנית היפרדות

    - (S) תכנית היפרדות

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ועם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה הספק יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

- המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

- אופן העברת  הנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

- תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

- גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

- מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

    - (M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

- להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

    - העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

    - להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

    - לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

    - לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרויקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרויקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

    - להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

    - בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

# עלות (M)

## כללי (I)

        - פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים המתוארים במכרז זה.

        - המחירים המוצעים ימולאו עפ"י הדרישות המפורטות בפרק זה.

        - כל המחירים המפורטים וכל המחירים שיוצעו על ידי הספק יהיו בש"ח כולל מע"מ ויכללו כל היטל או מס אחר.

        - המחירים המפורטים במכרז זה וכל המחירים שיוצעו על ידי הספק המציע הם מחירים מרביים הכוללים את כל המרכיבים הנדרשים בכדי לספק את השירותים או העבודות המפורטות במכרז זה ולספק הזוכה לא תהיה דרישה כלשהי לתוספת עלויות.

        - כל השגה ו/או דרישה לגבי שינויים במבנה העלויות או פרשנות שונה שתינתן לאיזה מבין הסעיפים על ידי הספק הזוכה לאחר בחירתו תידחה על הסף.

        - המחירים בהצעה זו הינם סופיים, לא תתקבל דרישה כלשהי לייקור של מרכיבי העלויות בתקופות ההסכם, למעט לגבי מנגנון עדכון מחירים כמפורט בסעיף 0.16.2 - הצמדה לעיל.

        - על המציע לכלול בהצעת המחיר המבוקשת על ידו את כל העלויות (שרותי ארוח בענן, עלויות ענן, כולל תוכנות צד ג' ורישוי כל התוכנות) הנדרשות להקמה ולהגדרת המערכת העונה על הדרישות ותחזוקתם. לא תתקבל כל דרישה כספית עבור רכיב תוכנה או שירות שלא תומחרו ופורטו בהצעת המציע בהתאם להנחיות פרק זה.

        - על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים .  יובהר כי על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הפריטים המופיעים בטבלאות בסעיפים 5.2.1, 5.2.2,. כמו כן, יש ימלא את טבלת הסיכום המשוקללת לצורך ההשואה בין ההצעות בסעיף 5.2.3.

        - על המציע למלא את הטבלאות בסעיף 5.2,  תוך ציון המחירים בכל הסעיפים המפורטים בהן.

אם המציע הינו עמותה, עליו לכלול את כל הוצאותיו בהצעת המחיר, כולל מע"מ שהוא ישלם לספקיו. במקרה כזה ירשום המציע סכום זהה בטור "ללא מע"מ" ובטור "כולל מע"מ".

## עלויות להקמה ולהגדרת המערכת ולביצוע שינויים ושיפורים

    - רישוי שנתי לזכויות שימוש במערכת לניהול התנדבות ולאפליקציית המובייל

המציע יפרט עלות הרישוי השנתי לשימוש במערכת על כל המרכיבים הכוללים את כל דרישות המערכת לאחר סיום שלב ג' ועם התקנת המערכת בסביבת הייצור והמעבר לעבודה בייצור.

| # | פריט | כמפורט בסעיף | רישוי שנתי ללא מע"מ | רישוי שנתי כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רישוי לשימוש שנתי במערכת מעורבות חברתית ללא הגבלת משתמשים | לפי המפורט בסעיף 2.5.1 במכרז |  |  |
| 2 | עלות רישוי לשימוש שנתי באפליקציית המובייל ללא הגבלת משתמשים | לפי המפורט בסעיף 2.5.1 במכרז |  |  |

    - עלות לשינויים שיפורים ותוספות (לפי נספח 4.3.4)

ביצוע שינויים שיפורים ותוספות יבוצע לפי תשומות כח אדם בהתאם לתהליך המפורט:

שו"שים -  עלות לביצוע שינויים ושיפורים – לפי תשומות כח אדם

בכל הצעה והצעה לביצוע שו"שים הספק נדרש לצרף את התחשיב כיצד הגיע לעלות הכוללת ב-Fixed Price. כאמור עם קבלת אישור לביצוע השו"ש המימוש והתשלום יתבצעו במתכונת /במודל Fixed Price, ע"פ המחיר שאושר ע"י המשרד. לפי נספח 4.3.4 ס"ק ה'.

מובהר כי: העלות השעתית תשמש אך ורק לצורך הערכת השעות ולתמחור סופי של העבודה ב-Fixed Price ולא לצורך חיוב שעתי. (הפרוט יכלול לכל הפחות: מספר העובדים, תפקידי העובדים, מספר שעות העבודה של כל תפקיד בצוות, פרוט העלות של כל עובד בהתבסס על העלויות של בעלי התפקידים המוצעים בטבלת העלויות בסעיף זה):

| # | תפקיד | תעריף מקסימום (₪) לא כולל מע"מ M | % הנחה מתעריף מירבי –לכל בעלי התפקידים P | תעריף שעתי מירבי (₪) לא כולל מע"מ לאחר שקלול % הנחה S=P*M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מנהל פרויקט | 248 ₪ | % הנחה משותף לכלל התעריפים השעתיים |  |
|  | מומחה טכנולוגי / מנהל פיתוח / ראש צוות | 257 ₪ |  |  |
|  | מנתח מערכות | 218 ₪ |  |  |
|  | מפתח תוכנה | 229 ₪ |  |  |
|  | בודק תוכנה | 170 ₪ |  |  |
|  | מדריך/מטמיע | 143 ₪ |  |  |
|  | מומחה UX | 169 ₪ |  |  |
|  | עורך תוכן | 128 ₪ |  |  |
|  | ארכיטקט יישומים | 257 ₪ |  |  |
|  | ארכיטקט תשתיות / ענן | 309 ₪ |  |  |
|  | ר"צ DevOps | 257 ₪ |  |  |
|  | DBA | 213 ₪ |  |  |
|  | שעת עבודה ממוצעת לפני הנחה | 216.50 ₪ |  |  |
|  | סה"כ מחיר שעת עבודה ממוצעת משוקללת - לא כולל מע"מ = sum(1:12)/12 |  |  |  |
|  | סה"כ מחיר שעת עבודה ממוצעת ומשוקללת - כולל מע"מ (לצורך השוואה בין ההצעות) |  |  |  |

    - עלות הצעה - טבלת השוואה בין המציעים

- מובהר כי: מספר השנים לשימוש במערכת ומספר השעות לפיתוח שו"שים הנקוב בטבלה לצורך חישוב עלות ההצעה, נועדו לצורך השוואה בין ההצעות ולבחירת הספק הזוכה בלבד, ואינן מחייבות כלל את המשרד.

| # | נתונים מטבלה | יחידת מדידה | כמות למכפלה | מחיר ליחידה הכולל מע"מ | משקל העלות בחישוב הכולל | מחיר כולל משוקלל להשוואה בין ההצעות ב-₪ הכולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | N | P | S=P*N*M |
| 1 | עלות דמי רישוי שנתיים במערכת טבלה 5.2.1 (שורה 1) | שנה | 10 |  | 45% |  |
| 2 | עלות דמי רישוי שנתיים באפליקציית המובייל ( טבלה 5.2.1 (שורה 2) | שנה | 10 |  | 35% |  |
| 3 | שו"שים – עלות שינויים ותוספות לפי שעות לשנה 5.2.3 טבלה 1 (שורה 15 – שעת עבודה משוקללת) | שעות עבודה לפיתוח שו"שים בשנה | 1,000 שעות עבודה לפיתוח שו"שים בשנה |  | 20% |  |
| 4 | עלות הצעה משוקללת הכוללת מע"מ לצורך השוואה בין ההצעות |  |  |  |  |  |

נספחים מצורפים במסמכים נפרדים

- מסמך מצורף - רכוז נספחים למכרז למערכת לנהול התנדבות

- מסמך מצורף - נספח 2.7 אבטחת מידע וסייבר )מורחב) 1.6.