משרד הפנים

ועדת המכרזים

מכרז מס' 9/2024

למתן שירותי בקרה הנדסית

המועד האחרון להגשת הצעות:

תאריך: 6.8.2024 שעה 15:00

בתיבת המכרזים הנמצאת בקומת הכניסה למשרד הפנים, 
ברחוב קפלן 2 – ירושלים

מדינת ישראל

משרד הפנים

מכרז מס' 9/2024
למתן שירותי בקרה הנדסית

- כללי

  - משרד הפנים (להלן: "המשרד") מזמין בזאת מציעים, להגיש הצעות למתן שירותי בקרה הנדסית, וכן שירותים אופציונאליים לבקרה שאינה הנדסית (להלן: "השירותים"), והכל בהתאם לתנאי מכרז זה.

  - המשרד מעוניין לבחור בעד שישה ספקים במכרז זה, כאשר כל אחד מהזוכים יידרש לתת שירות מקיף בתחומים הבאים, כולם או חלקם:

    - ביצוע בקרה הנדסית בגין פרוייקטי בינוי ופיתוח תשתיות.

    - ביצוע מעקב ובקרה על עמידת גופי השלטון המקומי במסגרות התקציביות שהוקצו להם ע"י  משרדי הממשלה / מקורות המימון שהוגדרו בתב"ר, ברמת הפרויקט וברמת הספקים שעימם בוצעה ההתקשרות.

    - ביצוע מעקב ובקרה על עמידת גופי השלטון המקומי בדרישות ההנדסיות של ביצוע הפרויקטים לרבות בחינת שלבי הפיקוח, עבודות הפיקוח המבוצעות באתר ופיקוח עליון בשלב גמר בנייה.

    - מעקב ובקרה אחר לוחות זמנים וקצב התקדמות הפרויקטים המנוהלים על ידי הרשויות המקומיות לרבות בשלב טרום קבלת ההתחייבות מהמשרד הממשלתי, היבטי קידום ההתקשרות עם הספקים, , בקרת ביצוע וגמר ביצוע לרבות קבלת האישורים הנדרשים מאת הגופים המוסמכים בהתאם לחוק.

    - סיוע בבדיקת החשבונות בפן ההנדסי שהוגשו ע"י הספקים עימם התקשרו הרשויות המקומיות והחשבונות המוגשים למשרד עבור  ביצוע תשלום חלקי או מלא. הבדיקה תתבצע הן מבחינה הנדסית ומבחינת מסגרת התקציב שהוגדרה לביצוע הפרויקט והתאמתה להתחייבות.

    - מתן שירותי ייעוץ מקצועי הנדסי וביצוע ניתוח נתונים תקציביים נדרשים לשם פיתוח מבני ציבור, סלילת כבישים, פיתוח שצ"פים, תשתיות הנדסיות, מקרקעין, ופרויקטים שונים בתחום הבקרה על פיתוח תשתיות הנדסיות בהתאם למחירונים מקובלים ומאושרים ובהתאם להנחיות המשרד.

    - מתן ייעוץ הנדסי וסטטוס מימוש תקציב הפרויקט במסגרת ליווי לוועדות שונות שמקיים המשרד בנושא בחינת תקצוב עבור פרויקטים הנדסיים בטרם קבלת החלטה אודות תקצוב פרויקט. ביצוע מעקב ובקרה, בדיקה ואישור הנדסי לאומדני עלוית הפרויקט של הרשויות המקומיות לרבות ליווי, ביצוע בדיקה ובקרה הנדסית וניתוח מקורות מול שימושים של פרוייקטים לפיתוח תשתיות. בדיקת אומדן העלות של הפרויקט יכלול בין היתר את מלוא העלויות הנלוות לביצוע הפרוייקט לרבות אך לא רק, אגרות, דמי הקמה ועלויות סטטוטוריות נלוות.

    - הכנת חוות דעת ועדכון במערכות מאגר המידע של משרד הפנים עבור כל אחד מהפרויקטים בהתאם להנחיות המשרד. תיק הפרויקט ירכז את המידע הרלוונטי לכל פרויקט בהתאם להנחיות משרד הפנים. יכול שהספק יידרש לעבוד ביותר ממערכת מידע אחת.

    - כנגזרת ממתן השירותים נותן השירותים יידרש להשתתף בפגישות עם גורמים שונים רלוונטיים עפ"י הנחיית המשרד הקשורים בקשר ישיר עם מתן שירותיו במסגרת מכרז זה.

  - המשרד יעשה מאמץ לחלוקה שוויונית ככל הניתן בין הספקים, בהתאם לצרכי ושיקול דעת המשרד. המשרד שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה באופן אחר וזאת בהתאם לנימוקים שיפורטו.

- הגדרות

  - "המזמין" או "המשרד"- משרד הפנים.

  - "הממונה לצורך בקרה הנדסית" – מנהל אגף בכיר בקרה וכלכלה במינהל שלטון מקומי או מי מטעמו.

  - "הממונה לצורך בקרה שאינה הנדסית" בהתאם להחלטת ועדת המכרזים.

בידי המשרד הזכות להגדיר כל ממונה מעת לעת תוך מתן הודעה מוקדמת שתינתן לספק ע"י ועדת המכרזים.

  - "היחידה" – היחידה המקצועית הרלוונטית כפי שתוגדר ע"י ועדת המכרזים ולנוכח מאפייני הפרויקט.

  - "המכרז" - מכרז מספר 9/2024 למתן שירותי בקרה הנדסית, מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה.

  - "מציע" – ספק המעוניין להגיש הצעה למכרז זה ולספק את השירותים המפורטים.

  - "זוכה" או "ספק" או "נותן השירות"- מציע אשר הצעתו נבחרה על ידי וועדת המכרזים המשרדית לספק את השירותים המבוקשים נשוא מכרז זה.

  - "גוף ציבורי" – גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ולרבות רשויות מקומיות.

  - "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, איגוד ערים, אשכול אזורי, תאגיד עירוני.

  - "הוראות תכ"ם" – הוראות שמפרסם החשב הכללי. מודגש, כי עדכוני ההוראות הרלוונטיות על ידי החשב הכללי יחולו על התקשרות זו עם הספק.

  - "השכלה אקדמית/ השכלה גבוהה/ תואר אקדמי" – תארים אקדמאים בתחום המצוין במסמכי המכרז ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) ו/או תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל את אישור הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או תואר שהוענק על ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג, אשר קיבל את אישור הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

  - "תקציב רגיל" –  תקציב הפעולות השוטפות המבוצעות על ידי הרשות המקומית.

  - "תקציב פיתוח" – תקציב בלתי רגיל (תב"ר), תקציב המיועד לפעולות חד פעמיות או לפעולות מתמשכות והשקעות מעבר לשנת תקציב ולתחום פעילות מסוים הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות.

  - "עבודות פיתוח" – עבודות לפיתוח תשתיות, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים או הקמת מבנים לצורכי ציבור בעבור העירייה.

  - "פרויקט הנדסי" – כל פרויקט שהמימון שלו הוא מהתקציב הבלתי רגיל ומצריך התייחסות הנדסית כחלק מביצועו.

  - "בקרה הנדסית" – בחינת כתבי הכמויות וסבירותם בהתאם לפרוייקט המבוקש לרבות בחינת התמחיר בהתאם למחירונים מקובלים, בחינה בשטח של ביצוע פעולות בנייה או תכנון, הלימה של הביצוע לתכניות שאושרו, בחינת היתר הבנייה ובחינת הביצוע בהתאם, הלימת דרישות תשלום לתכנית ולביצוע בפועל בהתאם להתחייבות שאושרה, בחינת התקדמות בהתאם ללוחות הזמנים, בחינת הביצוע לתקנים מחייבים ועוד.

  - "בקרה שאינה הנדסית" - בחינת נתונים והפעולות והנתונים המוצגים ידי הרשויות המקומיות אל מול תכנית העבודה המאושרת ואבני הדרך שהוגדרו בה, נהלי המשרד והחלטות ממשלה.  בהתאם לפרויקט המבוקש הבדיקה תכלול לרבות בחינת התמחיר של הרכיבים בתכנית העבודה, בחינה ובדיקת יישום הפעולות בשטח, של פעולות ונתונים וכן בחינת הביצוע בהתאם לתכנית העבודה, הלימת דרישות תשלום ואימות נתונים לתוכנית ולביצוע בפועל בהתאם להתחייבות שאושרה ובדיקות נוספות שיוגדרו על ידי המשרד.

  - "בקרה כספית" – בדיקה שהכספים שמשולמים במסגרת ההתחייבות שימשו לייעודים שלשמם הוקצו ובהתאם להתחייבות שאושרה, לרבות, בחינת דרישת התשלום ותקינותה וכן התאמתה לדרישות התשלום של ספקים וקבלני משנה שהופעלו ע"י הרשות וכפי שיגדיר המשרד, בדיקת סבירות עלויות וכיוצא בזה.

  - "יום" – יום קלנדרי אלא אם נאמר במפורש אחרת.

  - "הגדרה כללית" - כל התייחסות הנוגעת לבעלי התפקידים במכרז מופנית לשני המינים, השימוש בלשון זכר / נקבה נעשה לשם הנוחות בלבד.

- רקע והשירותים הנדרשים

  - משרד הפנים מקצה לרשויות המקומיות מענקי פיתוח בסדר גודל של מיליארד שקלים בשנה. הרשויות המקומיות מייעדות את התקציבים לפעילויות שונות במסגרת מימוש התקציב הבלתי רגיל.

  - בנוסף לפעילות זו קיימות החלטות ממשלה שמגדירות תקציב ייעודי לתגבור הפעולות בסעיף 3.1 לצד תכניות ייעודיות ומענקים ייעודיים עבור שירותים מוניציפאליים.

  - כמו כן, המשרד שומר לעצמו את הזכות באישור ועדת המכרזים לדרוש שירותים נוספים מהספק הקשורים בקשר ישיר עם השירותים נשוא מכרז זה, כדוגמת ביצוע פעולות בקרה נוספות, על תהליכים ו/או פעולות הקשורות להתחייבויות המשרד או התשלומים האמורים.

  - מודגש ומובהר, כי השירותים יינתנו על פי דרישה ובהתאם לצרכי המשרד וכי המשרד אינו מתחייב להזמין את כל השירותים או חלקם וכי מובהר כי המשרד רשאי לבקש שירותים מהספק בכל התחומים הנזכרים במשרד, או בחלקם, הכל בהתאם לשיקול דעתו.

  - לקראת כל פרויקט או מטלה, יגדיר המשרד את התפוקות הנדרשות בעת הזמנת הרכש. טרם התחלת מתן השירות יקבל הספק הזמנת רכש חתומה כדין.

מודגש, כי התשלום יכלול את כל הנדרש למתן השירות ולרבות אך לא רק, הגעה לפגישות (לרבות זמן ועלות הנסיעה), ביצוע סיורים בפריסה ארצית במקרים מסויימים, מתן שירות על ידי אנשי הצוות של הספק (כולם או חלקם), ולא תשולם, בשום מקרה, תמורה מעבר להצעת המחיר.

  - המשרד קבע תפוקות שונות לתשלום כמפורט להלן:

    - מתן חוות דעת הנדסית בטרם הוצאת התחייבות תקציבית וטרם תחילת ביצוע הפרויקט: חוות דעת זו תכלול, ניתוח כתבי כמויות והצרכים ההנדסים, ניתוח עלויות ואומדנים, ניתוח לוח זמנים צפוי למימוש הפרויקט, ניתוח היתכנות הנדסית, סטטוטורית וכלכלית. ע"פ רוב חוות דעת מסוג זה תידרש בשלב של טרום החלטה על מתן אישור התחייבות לפרויקט והוצאת התחייבות תקציבית

    - מתן חוות דעת הנדסית בשלב טרום פרסום מכרז ועד לבחירת ספק זוכה: חוות דעת זו תכלול, בין היתר, בחינת מסמכי המכרז, הפרק ההנדסי, כתב הכמויות, התאמה למצב בשטח, התאמה של הגדרות המכרז, העלויות והתנאים המוגדרים בהשאווה למצב בפועל ולפרויקטים דומים. כמו כן תכלול חוות הדעת צפי עלויות ומקורות מימון נדרשים בהתאם למחירים מקובלים בשוק כפי שיוגדרו על ידי המשרד והשטח המיועד לביצוע הפרויקט. לאחר פרסום המכרז תדרש התייחסות למספר המציעים שניגשו למכרז, בחינת ההצעה של הזוכה במכרז, כתב הכמויות, מחירי הקבלן, האומדן במכרז ומחירי השוק.

    - מתן חוות דעת הנדסית במהלך ביצוע הפרויקט: חוות דעת זו תכלול, בין היתר, בדיקת ביצוע הפרויקט, בחינת כתבי כמויות לתשלום ומחירים והשוואה למפרט, תאימות ביצוע העבודות בפועל אל מול התכנית, איכות ביצוע העבודה, בדיקת סעיפי חריגה, תמחור, התאמה לתכניות הסטטוטוריות, הליכי הפיקוח שבוצעו במסגרת הפרויקט, בחינת קבלן הביצוע בהשוואה להתחייבות ולמסמכי הפרויקט וצילומים של הפרויקט. חוות דעת זו תכלול המלצות לעניין סטטוס והתקדמות הפרויקט בהיבטים ההנדסיים והכלכליים ובחינת עמידת הגוף הנתמך בדרישות הגופים הממשלתיים. הבדיקה תכלול לעיתים גם ביקור בשטח וזאת בהתאם לדרישות המשרד.

    - מתן חוות דעת הנדסית עם גמר ביצוע הפרויקט: חוות דעת זו תכלול, בין היתר, בדיקת ביצוע הפרויקט, בחינת כתבי כמויות לתשלום ,מחירים והשוואה למפרט, תאימות ביצוע העבודות בפועל אל מול התכנית, איכות ביצוע העבודה, בדיקת סעיפי חריגה, תמחור, התאמה לתכניות הסטטוטוריות, הליכי הפיקוח שבוצעו במסגרת הפרויקט, בחינת קבלן הביצוע בהשוואה להתחייבות ולמסמכי הפרויקט וצילומים של הפרויקט. וכן תכלול קבלת האישורים הנדרשים לגמר ביצוע העבודה לרבות טופס אכלוס. חוות דעת זו תכלול המלצות לעניין סטטוס והתקדמות הפרויקט בהיבטים ההנדסיים והכלכליים ובחינת עמידת הגוף הנתמך בדרישות הגופים הממשלתיים. הבדיקה תכלול לעיתים גם ביקור בשטח וזאת בהתאם לדרישות המשרד.

    - ביקור נקודתי בשטח ביצוע הפרויקט – הביקור בשטח ביצוע הפרויקט יכלול סקירה של העבודות שבוצעו באתר בהשוואה לכתב הכמויות, למכרז שפורסם, לאיכות העבודות שבוצעו ביחס לתקינה ונהלים הנדסיים, לבחינת דו"חות פיקוח שבוצעו באתר ע"י הרשות המקומית או מי מטעמה, למשך ביצוע העבודות בפועל ביחס לתכנון המקורי, לזהות הספקים שביצעו את העבודות ביחס לספקים שזכו במכרז או נבחרו לביצוע הפרויקט ולניהול תקציב הפרויקט ביחס למקורות ההרשאה ולאופן מימון ביצוע העבודות נכון למועד גיבוש הסקירה.

מטרת הסקירה לבחון את התנהלות הרשות המקומית, בעלי התפקידים במחלקות ההנדסה והגזברות ויועצים חיצוניים בקידום הפרויקט וכן להצביע על סטיות קלות או מהותיות בהתנהלות הרשות המקומית שהובילו לפגיעה בקידום הפרויקט, במשך הזמן לקידום הפרויקט, באיכות הביצוע או בתהליך שבוצע ברשות המקומית לקידום הפרויקט.  בסיום הביקור יופק דו"ח ביקור בהתאם לנהלים ולהנחיות אשר יוגדרו על ידי המשרד.

    - ביקור מרוכז בשטח  - הביקור בשטח יכלול סקירה מדגמית של כחמשת פרויקטים שבוצעו ברשות המקומית כאשר עבור כל אחד מהם יכלל הביקור המרוכז ביקור בשטח ביצוע הפרויקט יכלול סקירה של העבודות שבוצעו באתר בהשוואה לכתב הכמויות, למכרז שפורסם, לאיכות העבודות שבוצעו ביחס לתקינה ונהלים הנדסיים, לבחינת דו"חות פיקוח שבוצעו באתר ע"י הרשות המקומית או מי מטעמה, למשך ביצוע העבודות בפועל ביחס לתכנון המקורי, לזהות הספקים שביצעו את העבודות ביחס לספקים שזכו במכרז או נבחרו לביצוע הפרויקט ולניהול תקציב הפרויקט ביחס למקורות ההרשאה ולאופן מימון ביצוע העבודות נכון למועד גיבוש הסקירה. מטרת הסקירה לבחון את התנהלות הרשות המקומית, בעלי התפקידים במחלקות ההנדסה והגזברות ויועצים חיצוניים בקידום הפרויקט וכן להצביע על סטיות קלות או מהותיות בהתנהלות הרשות המקומית שהובילו לפגיעה בקידום הפרויקט, במשך הזמן לקידום הפרויקט, באיכות הביצוע או בתהליך. בביקור מרוכז תינתן חוות דעת מטעם הספק להתנהלות הרשות המקומית, יועצים מטעמה או ספקים שהועסקו מטעמה במטרה להצביע על נקודות תורפה ופעריםהמצריכים שיפור או תיקון או שינוי. בסיום הביקור יופק דו"ח בהתאם לנהלים ולהנחיות אשר יוגדרו על ידי המשרד.

    - עבודות מיוחדות: שירות זה הינו אופציונאלי. עבודות שמצריכות בחינה הנדסיתאו  בקרה שאינה הנדסית או בקרה כספית, ואינן מקבלות מענה במסגרת השירותים האמורים בסעיפים הקודמים. עבודות אלו יתומחרו בשעות עבודה,ובכפוף לקבלת אישור פרטני של ועדת המכרזים בנושא. שירות זה הינובכפוף לקבלת הזמנת רכש חתומה כדין על ידי מורשי החתימה אשר בה יפורטו היקף השעות, לו"ז והעבודות הנדרשות.

- בקרות בהתאם להוראות סעיפים 3.6.1 עד 3.6.4 יכולות לכלול סיור בהתאם לדרישת המשרד.

  - למען הסר ספק יצוין כי מדובר בהערכה בלבד ואין בנתונים אלה כדי לחייב את המשרד להיקפים אלה ו/או לכמות הבקרות שיבוצעו.

  - עוד יובהר ויודגש כי התמורה בגין השירותים הקבועים כתפוקות לא תינתן על פי שעות עבודה, אלא על פי תפוקות בלבד והצעת המחיר של הספק עבור אותה התפוקה, וקביעת המשרד בדבר סוג התוצר והיקפו תהא סופית מוחלטת ומחייבת, אף אם שעות העבודה שהושקעו על ידי הזוכה היו גבוהות או נמוכות מההיקף שנקבע. מודגש, לא יאשר שינוי ו/או תוספות ו/או פיצול.

  - סיווג הפעילות לתפוקה מסוימת תהיה על דעת המשרד בלבד ולספק לא תהא כל טענה בגין כך.

  - בקרה הנדסית

    - הספק יציע תבנית בדיקה בהתאם לניסיונו והיכרותו שתתן ביטוי לשירותים הנדרשים במסגרת חוות הדעת השונות הנדרשות, בהתאם לשלבים השונים של הפרויקט יידרש הספק לתת מענה במסגרת חוות הדעת, בין היתר, להיבטים הבאים:

      - מעקב ובקרה על עמידת בדרישות ההנדסיות של ביצוע הפרויקטים לרבות בחינת שלבי הפיקוח, עבודות הפיקוח המבוצעות באתר ופיקוח עליון בשלב גמר בניה.

      - מתן ייעוץ מקצועי הנדסי וניתוח הצרכים התקציביים הנדרשים לשם פיתוח מבני ציבור, סלילת כבישים, פיתוח שצ"פים, תשתיות הנדסיות, מקרקעין, ופרויקטים שונים בתחומי הבינוי ופיתוח התשתיות לרבות איתור חריגות וחוסר התאמה.

      - סיוע בבדיקת האומדנים, והעלויות של הפרוייקט בהתאם למחירונים מקובלים כפי שיוגדרו על ידי המשרד לרבות בדיקת סבירות הכמויות והרכיבים לרבות איתור חריגות וחוסר התאמה.

      - ליווי, בדיקה ובקרה הנדסית ומסגרת המקורות מול ניתוח השימושים של פרויקטים לפיתוח תשתיות (תיק פרויקט: מסמך הכולל בין היתר נתונים הנדסיים, קיבולת שטחים, יעודי קרקע, נתונים כלכליים (תקציב מקורי, שינויים בתקציב, אומדני עלות ביצוע, שמאות ופרטים נוספים), הסדרים ותיאומים מול רשויות וגופים רלוונטיים אחרים, המלצות להפעלת הפרויקט וכל מידע נוסף הנדרש ע"י משרד הפנים.

      - היבטים שונים בהיבט ההנדסי וההקשר ההנדסי-כלכלי הנוגעים לגיבוש המכרז ע"י גוף השלטון המקומי, ניהול המכרז, התחלת העבודה, ביצוע העבודה, תשלומים והתחשבנויות, אישורים סטטוטוריים והיבטים נוספים שיימצאו לנכון ע"י מזמין העבודה.

הבדיקות והתיקונים ייעשו בכפוף לנהלים ובהתאם לדרישות המשרד ונציגיו.

      - אומדן עלויות הפרויקט: האם האומדן לביצוע הפעילות שהציגה הרשות המקומית הוא סביר לנוכח עלויות מוכרות, מאפייני השוק, מחירונים מקובלים וניתוח הנדסי וכלכלי של הפעילות שמבקשת הרשות המקומית לבצע.

      - בחינת תנאי הסף ותנאי המכרז, בחינת התנהלות ההליך המכרזי ועמידתו בדיני המכרזים, תקנות העיריות (מכרזים) והוראות בעניין זה. אופן ביצוע הפרויקט: האם קיימות שיטות אחרות לביצוע הפעילות באופן יעיל יותר מבחינה הנדסית / כלכלית או שימוש בטכנולוגיות אחרות.

      - היתכנות סטטוטורית: האם קיימת היתכנות סטטוטורית לביצוע הפרויקט באופן שאותו מבקשת הרשות המקומית לבצע.

      - לוח זמנים: האם לוח הזמנים שהציגה הרשות המקומית למימוש ההתחייבות הינו סביר לנוכח פרק הזמן שבו ההתחייבות בתוקף.

      - סיכונים בלתי סבירים: האם ביצוע הפרויקט כולל הנחות יסוד המהוות פוטנציאל לסיכון משמעותי של הפרויקט והסבירות להשלמתו מבחינה סטטוטורית / כלכלית / הנדסית או סיבה אחרת.

  - לוח הזמנים לגיבוש מתווה הבקרות והתחשבנות מול הספק הזוכה:

    - תוך 10 ימי עבודה מחתימת החשב על ההסכם תתקיים פגישת עבודה של נציג המשרד עם נותן השירותים לקראת תחילת מתן השירותים הנדרשים והצגת מתכונת העבודה של נותן השירותים עם הרשויות המקומיות, נציג המשרד וגיבוש טפסי הדיווח, מועדי הדיווח ואופן הדיווח ע"י נותן השירותים.

    - במקרה בו המליץ נותן השירותים על תשלום במסגרת התחייבות משרד הפנים – יסתיים הטיפול בהתחייבות זו, ונותן השירותים יהיה זכאי לתשלום בגין בדיקה זו. במקרה של תשלום חלקי – ייתכן ונותן השירותים יבצע בדיקות נוספות בהתאם למקטעי התשלום שביקשה הרשות המקומית.

    - במקרה בו לא המליץ נותן השירותים על תשלום במסגרת ההתחייבות ("המלצה 0"), יעביר נותן השירותים הודעה בכתב לרשות המקומית, עם העתק לנציג המשרד, המפרטת את הליקויים המונעים את המלצתו לביצוע התשלום לרשות המקומית. לרשות תינתן 14 ימים לתיקון הליקוי. במקרה זה נותן השירותים יהיה זכאי בשלב זה לתשלום של 50% בגין השירותים שבוצעו על ידו, ויתרת 50% תהיה לאחר השלמת תיקון הליקויים ומתן המלצה לתשלום.

  - אופציונלי – בקרות הנדסיות שאינן מתומחרות כתפוקה / בקרות שאינן הנדסיות / בקרות כספיות:

    - המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק לבצע בקרות נוספות אשר הינן בקרות הנדסיות שאינן מתומחרות כתפוקה / בקרות שאינן הנדסיות / בקרות כספיות, בהתאם לצורך שיוגדר ע"י היחידה המקצועית ובאישור הממונה, ובהתאם להחלטה הבלעדית של המשרד.

    - לצורך אישור בקרות אלו ידרש להציג תוכנית עבודה מפורטת אשר תכלול את מהות הבקרה, היקף השעות הנדרש, מתודולוגית הביצוע וכן את התוצר הסופי הנדרש אשר ידרש לאשרם מראש  ע"י ועדת המכרזים ואישור נציג המשרד.

    - נותן השירותים שידרש לטובת ביצוע בקרות אלה יהיה בהתאם לדרישות המשרד ובהתאם לאופי העבודה הנדרשת. הכשרתו וניסיונו של נותן השירותים יהיה בהתאם לדרישות המשרד.

    - יובהר כי אין המשרד מחוייב להזמין שירות זה במסגרת התקשרות במכרז ו/או לחייבו בהיקף כלשהו ואין בסעיף זה כדי למנוע מהמשרד לבצע התקשרויות עבור השירות הנ"ל במסגרת התקשרויות חיצוניות. ולספק לא תהא כל טענה בגין כך.

    - התשלום למבצע בגין שירות זה, יבוצע בהתאם לסוג היועץ על פי תעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצונים בניכוי אחוז ההנחה כפי שיוצע על ידי הספק במסגרת הצעת המחיר במכרז כמפורט בהוראת התכ"ם 8.1.1 או כל הודעה שתחליפה.

    - בכל מקרה לא תשולם תמורה עבור יועץ מסוג 1. בגין יועץ כזה תשולם תמורה השווה ליועץ מסוג 2 בניכוי אחוז ההנחה המוצע.

    - השירותים בהתאם לסעיף זה יבוצעו בכפוף לקבלת הזמנת רכש חתומה כדין על ידי מורשי החתימה של המשרד.

- שימוש במערכות מידע דיגיטאליות

  - הספק ידרש לפעול ולתעד את הבקרות בסעיפים 3.6.1-.3.6.7 באמצעות מערכות מידע של הממשלה, לרבות מערכות מקצועיות ומערכת מרכב"ה (כולל הפורטלים, לרבות פורטל דרישות התשלום) וכמובן לתקשר עם הרשויות המבוקרות באמצעות אותן מערכות.

  - אבני הדרך לתשלום יהיו כדלהלן:

    - לאחר אישור דו"ח הבקרה הסופי שאושר על ידי המשרד - סך 100% מהתמורה שנקבעה עבור סוג הבקרה (שנקבעה כתפוקה), למעט המקרה המתואר בסעיף 4.2.4 לעיל.

    - בתשלום על פי שעות, תשולם התמורה בהתאם להיקף השעות שאושר מראש, ולאחר שהמשרד אישר כי הספק סיים את מתן השירות כנדרש.

    - החשבונית לתשלום תוגש בהתאם להוראות ההסכם ובצירוף התוצר, פירוט הביצוע על ידי הספק בחלוקה לנותני שירות, בהתאם לפורמט שידרוש המשרד, ורק לאחר שהתוצר אושר לפני הגשת החשבונית, בהתאם לאמור לעיל.

  - כוח אדם למתן השירות

    - הספק יעמיד מטעמו מנהל פרויקט אשר יתפעל את המנגנון ואת הקשר מול יחידות המשרד. מנהל הפרויקט יתכלל את הנושאים המנהלתיים והשוטפים מול יחידות המשרד, תיאום העבודות מול הצוותים מטעם הספק (צוות הנדסה, צוות לוגיסטיקה וצוות כלכלי) .

למנהל הפרויקט שיוצג לאחר הזכייה, יהיה ניסיון של שנתיים בחמש השנים האחרונות ולכל הפחות בניהול פרויקטים עבור גופים ציבוריים או פרטיים בהיקף מצטבר של לכל הפחות 1 מלש"ח.

    - כוח האדם הנדרש לצוות הבקרות ההנדסיות:

      - לצורך עמידה בתנאי הסף יציג כל מציע שני מהנדסים אשר יתנו את השירות מטעמו.

      - במהלך 14 הימים לאחר שקיבל המציע הזוכה הודעת זכייה, יציג הזוכה שני מהנדסים נוספים, אשר כל אחד מהם עומד בתנאי הסף הקבוע למהנדס במכרז לצורך מתן השירות המקצועי.

כמות המהנדסים הסופית שתדרש מהספק תוגדר על ידי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

      - כל שינוי בהמלצה יבוצע ע"י איש/אשת הקשר של המציע, רק תיקונים או שאלות אודות חשבוניות, חשבונות או ביצוע יועברו לבחינת המהנדס.

      - במסגרת תפקיד זה יגיש לנציג המשרד פילוחים של הבקשות השונות שבטיפול, סטטוס טיפול, צורך בהשלמות מול הרשות המקומית, וכן דו"חות תקופתיים, לפחות אחת לרבעון או לפי דרישת נציג המשרד לבחינת ההתקדמות של העבודות בחתך הפרויקטים השונים (בהתאם לפניית הרשויות המקומיות) וזיהוי חסמים במימוש הפרויקטים, באיתור ליקויים, ופירוט מספר הרשויות שקיבלו מענה, מספר הרשויות שממתינות לבדיקה ומשך זמן המתנה של כל אחת מהרשויות.

      - מודגש, כי כל החלפת איש צוות, כפופה לאישור מראש של המשרד ותעשה בהתאם להוראות ההסכם.

      - אחת לחודש לפחות יגיש הספק דו"ח על הפעילות השוטפת באותו חודש בהתאם לפורמט שיועבר אליו על ידי המשרד – לרבות דוחות שהועברו, פעולות שבוצעו וכל מידע אחר שידרוש המשרד.

  - רמת שירות

    - במידה שהספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת לעיל ישלם הספק פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לאמור להלן:

| אירוע |  | פיצוי מוסכם כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
|  | אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים במכרז / שנקבעו במסגרת אישור השירות | 500 ₪ לכל יום חריגה |
|  | מתן שירות באמצעות מהנדסים / אנשי צוות שלא עומדים בדרישות המכרז / שלא אושרו על ידי המשרד מראש | 1,000 ₪ לכל מקרה |
|  | עיכוב בהעמדת מהנדס העומד בתנאי הסף לאישור המשרד | 500 ₪ לכל יום חריגה |

    - הפיצוי המוסכם בגין אי עמידה באמנת השירות יקוזזו על ידי המשרד מהחשבונות השוטפים, או יחולט מערבות הביצוע או יגבה בכל דרך אחרת שיחליט המשרד.

    - במידה ויחליט המשרד לפעול בדרך של קיזוז, המשרד ישלח לספק בפועל את התחשיב החודשי של קיזוז הפיצויים המוסכמים והזוכה יפחית סכום זה מחשבונית המס המוגשת לתשלום למשרד המשרד.

    - לספק לא תהיה טענה לגבי קיזוז הפיצויים המוסכמים בהתקיים חריגה מאמנת השירות.

    - בעת הפעלת סעיף זה על הספק להמציא למשרד חשבונית מתוקנת לאחר הפחתת סכום הקיזוז.

  - הערות כלליות לספק:

    - במקרה של בדיקה בטרם אישור ההתחייבות: הבקרה תהיה על האומדן התקציבי שהוגש לביצוע הפעילות, לרבות בחינת מרכיבי האומדן, אופן חישוב האומדן וסבירות האומדן ביחס לעבודות דומות וביחס למחירונים מקובלים בשוק.

    - מקרים של העדר התאמה מלאה בין המוגדר ברכיבים המוגדרים לעיל (לרבות הגדרת גוש וחלקה לביצוע הפרויקט) לא יאפשרו את קבלת התשלום ויחייבו תיקון הליקויים ע"י הרשות המקומית.

    - על הספק להודיע לרשות על כל תיקון או השלמה הנדרשת ממנה, המגיעה מהצוות המקצועי לאחר המלצה או כתוצאה מבדיקת מהנדס טרם המלצה.

    - תיעוד הבקרות  והתשלומים – הבקרות שיבוצעו על ידי הספק הזוכה יהיו במערכות המידע של המשרד ובפורטל דרישות התשלום.

    - המשרד יקבע תהליך עבודה לטיפול לספק בעניין טיפול בבבקרות, בדרישות תשלום והרשאות ויגדירSLA  לביצוע ותהליכי עבודה נדרשים לרבות הגורמים הרלונטיים בתהליך, מערכות המידע הרלוונטי, ועוד, אופן הפנייה לרשויות או לגורמים הרלוונטים במשרד מבלי לפגוע באמור לעיל:

      - הטיפול בדרישות התשלום והבקרה, הכוללים סיור באתר הטיפול בהם - יבוצעו עד ידי הספק תוך לא יאוחר מ-21 ימים.

      - הטיפול בדרישות התשלום והבקרה, שאינם כוללים סיור- יבוצעו עד ידי הספק תוך לא יאוחר  מ-14 ימים.

      - מודגש, כי הטיפול כולל את כלל הפעילות עד העברת המלצה של הספק.

      - תגובה של הספק לשאלות או הבהרות תבוצע תוך לא יאוחר מ-48 שעות.

    - התגובה תהיה בתשתית שתוגדר על ידי המשרד וכוללת מענה בטלפון, מייל ובמערכת המידע לטיפול בתשלומים.

- לוח זמנים

  - מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 21.7.2024.

  - מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה: 28.7.2024.

  - מועד אחרון להגשת הצעות: 6.8.2024 עד השעה 15:00.

  - מועד תוקף ערבות ההצעה: 6.2.2024

  - המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המשרד ועל כל המציעים לוודא כי הם מעודכנים בכל הפרסומים באתר האינטרנט טרם תום המועד להגשת ההצעות.

- תקופת ההתקשרות

  - ההתקשרות הינה בתוקף לשנתיים ותכנס לתוקפה אך ורק מיום החתימה על הזמנת הרכש על ידי מורשי החתימה במשרד. היקף ההתקשרות לרבות כמויות יקבעו בהזמנה.

  - הספק לא יוכל לממש את ההתקשרות ולספק את השירותים הנדרשים טרם קבלת הזמנת רכש חתומה.

  - למען הסר ספק, לא תהיה לספק כל טענה בגין התקופה טרם הוצאת הזמנה על ידי המשרד וכן יהיה מנוע מלהלין על הסתמכות כלשהיא.

  - למשרד שמורה זכות הברירה להארכת תקופת ההתקשרות בתקופות קצובות נוספות של עד חמש שנים (באופן מצטבר, כולל תקופת ההתקשרות המקורית), בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב ולמגבלות התקציב, להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק התקציב, הוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה.

  - הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תהיה בהודעה בכתב של מורשי החתימה מטעם המשרד, חתימה על הסכם וקבלת הזמנת רכש בהתאם.

- פיקוח המשרד

  - המציע יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על השירותים שהמשרד מממן.

  - המציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ המשרד בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

- שאלות, הבהרות, תשובות

  - שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, לדוא"ל idoCh@moin.gov.il עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף ‏5.1 לעיל, ולהפנותן לנציג המשרד. יש לוודא קבלת הפנייה.

  - הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

הפנייה תועבר במסמך "word" בלבד ובמבנה הבא:

| מס' השאלה | עמוד במכרז | סעיף | נוסח השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

המשרד רשאי שלא להשיב לשאלות שלא יוגשו כמבוקש לעיל.

  - שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המשרד.

  - מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד.

ביצוע שינויים במסמכי המכרז, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

  - לא יתקבלו שאלות שיתקבלו לאחר המועד שצוין לעיל.

  - מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

  - תשובות יפורסמו באתר האינטרנט שכתובתוwww.moin.gov.il  תחת הכותרת "מכרזים פומביים".

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  - על המציעים החובה להתעדכן ולעקוב אחר פרסומים באתר האינטרנט ביחס למכרז.

- נוסח הגשת ההצעה:

  - על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.

  - על המעטפה להכיל שני עותקים מלאים של ההצעה - מקור והעתק, כרוכים או ערוכים בקלסר (להלן: עותקים "קשיחים") וכן עותק אחד בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק או דיסק און קי).

  - העותק הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה. אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר המיועד לכך שיוגש רק במעטפה נפרדת.

  - את הצעת המחיר נספח יש להגיש רק במעטפה נפרדת וסגורה ללא סימני זיהוי ועליה יירשם "הצעת המחיר" ומספר המכרז בלבד.

  - ועדת המכרזים תפסול על הסף הצעת מציע אשר הצעת המחיר מטעמו לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת. האמור לעיל לא יחול במידה והצעות המחיר בכל ההצעות שעמדו בתנאי הסף לא הוגשו במעטפה נפרדת.

  - עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי הפנייה בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמשרד בהקשר למכרז מס' 9/2024.

  - ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במלואה. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן למספרם.

  - על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

  - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתורגמו לעברית.

  - חתימה על מסמכי ההצעה:

    - כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.

    - בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.

  - הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

    - על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

    - על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחותמות המציע במקומות הנדרשים.

    - למען הסר ספק, במקרה של סתירה האמור בנוסח המקור של ההצעה גובר.

    - העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט PDF.

    - על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא וברור.

    - מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

- הנחיות להגשת הצעות

  - את חומר המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט שכתובתו: www.moin.gov.il , תחת הכותרת "פרסומים" – "מכרזים".

  - המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא כנקוב בסעיף ‏5.2 לעיל.

  - את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות הנושאות את מספר ושם המכרז בלבד ללא סימני זיהוי של המציע, לתיבת המכרזים של משרד הפנים, רחוב קפלן 2 קריית הממשלה, ירושלים בקומת הכניסה.

  - יש להחתים את המעטפה על ידי השומר בכניסה לבניין. הצעה שתמצא בתיבת המכרזים מבלי שהוחתמה על ידי השומר בכניסה תיפסל על הסף.

  - יתכנו קשיים בנגישות למשרד הפנים ו/או במציאת מקום חניה. מוצע למציעים להיערך לכך בהתאם.

  - הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

- התנאים המוקדמים - תנאי הסף הרשומים להלן - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים.

- הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז – תיפסל על הסף.

- על המציע בעצמו (אלא אם נאמר במפורש אחרת) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה.

  - תנאי סף מנהליים:

    - המציע הינו תאגיד (חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות) ו/או יחיד שהינו עוסק מורשה.

    - קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים:

      - המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

      - תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

    - המציע מתחייב לקיים את החקיקה בתחום העסקת עובדים בתקופת ההסכם.

    - המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.

    - המציע יעשה שימוש בתוכנות מקוריות.

    - המציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

    - אין חשש לקיומו של המציע כעסק חי – במידה והמציע תאגיד.

    - המציע צירף להצעתו ערבות הצעה בסך של 30,000 ₪, בנוסח נספח א'10, כמפורט בסעיף ‏13 להלן ובתוקף עד למועד הנקוב בסעיף ‏5.4.

  - תנאי סף מקצועיים –

    - המציע:

      - בעל ניסיון בביצוע בקרה הנדסית, כהגדרתה בסעיף 2.15 למכרז זה, בלפחות שלושה פרויקטים שהסתיימו (בוצעה מסירה סופית ללקוח), בהיקף כולל מצטבר של לפחות 20 מיליון ₪ (כולל מע"מ), במהלך חמש שנים שקדמו למועד הגשת ההצעה (7.2024-7.2019), לגופים ציבוריים (כהגדרתם במכרז).

    - מהנדסים:

- יש להציג שני מהנדסים אשר כל אחד מהם בנפרד עומד בתנאי הסף במצטבר:

      - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות, בהנדסה אזרחית, או הנדסת בניין.

      - המהנדס המוצע רשום בפנקס המהנדסים.

      - בעל ניסיון של שנתיים לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה (7.2024-7.2019), בביצוע בקרה הנדסית, כהגדרתה בסעיף 2.15 למכרז זה, על ביצוע עבודות שהסתיימו (מסירה סופית ללקוח) בתחומי התשתית ו/או הבניה שהיקפן הכספי המצטבר הכולל הינו 10 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לפחות.

- מסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף:

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.1 על המציע לצרף במידה והמציע הינו תאגיד - תעודת רישום תאגיד (חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות). אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה ואם המציע הינו עוסק מורשה עליו לצרף תעודת רישום.

כל גוף המגיש הצעה למכרז, יציג את תעודת רישומו במרשם בו הוא רשום, בהתאם לחוק.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.2.1 על המציע לצרף אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976 ואישור ניכוי מס.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.2.2 על המציע לצרף תצהיר מטעם המציע בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד בנוסח נספח א'1.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.3, על המציע לצרף את נספח א'2 חתום כדין.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.4, יצרף המציע תצהיר בנוסח נספח א'4 חתום כדין.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.5, יצרף המציע תצהיר בנוסח נספח א'3 חתום כדין.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.6, יצרף המציע תצהיר בנוסח נספח א'5 חתום כדין.

  - להוכחת תנאי סף ‏11.1.7, יצרף המציע אישור רואה חשבון בנוסח נספח א'8 חתום כדין.

  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‏11.2 ימלא המציע את הטבלאות המצורפות בנספח א'- חוברת ההצעה, יצרף קורות חיים המפרטים את ניסיונו ונסיון המהנדסים המוצעים, ותעודות הכשרה רלוונטיות.

המציע יצרף פרטי לקוחות ואנשי קשר שעבד עימם: תפקיד ופרטי ההתקשרות, את פירוט השירותים שנתן המציע ללקוח ואת זמני מתן השירותים, על מנת להוכיח ניסיונו.

  - המציע יצרף אישור עורך דין בדבר המוסמכים להתחייב בשם המציע בנוסח נספח א'6.

  - על מציע העונה על הדרישות, כמפורט בתיקון לחוק חובת מכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 (להלן – התיקון לחוק), לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק).

על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל.

- ערבות הצעה

  - כתנאי סף במכרז זה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

  - כתב הערבות יוגש על ידי המציע עצמו בלבד (המציע יהיה ה"חייב" לפי נוסח כתב הערבות), בהתאם לנוסח בנספח א'10, בסך של 30,000 (שלושים אלף) ₪. תוקף הערבות יהיה עד למועד האמור בסעיף ‏5.4 לעיל.

  - תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז. כל חריגה בנוסח הערבות (גם חריגה שלכאורה מטיבה עם המשרד, כגון: תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכד') עלולה להביא לפסילת ההצעה.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בהתקיים, בין היתר אחד או יותר מהמפורט להלן:

    - המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

    - מציע מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי  מדויק.

    - מציע חזר בו מהצעתו שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות במסגרת המכרז.

    - לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת המכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט המכרז על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט המכרז וחתימה על ערבות ביצוע.

  - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

  - ערבות מאת חברת ביטוח תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה של חברת הביטוח ולא על ידי סוכן הביטוח.

  - הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לעיל תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת, בכל מקרה בו לא נבחרה קבוצת מציעים סופית או לא צפויה להיבחר קבוצת מציעים סופית עד למועד פקיעת תוקף הערבות אשר הוגשה.

  - המשרד רשאי לחלט ערבות זו, כולה או מקצתה, בהתאם לשיקול דעתו בכל מקרה בו המציע לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו בהתאם להצעתו.

- ניגוד עניינים

  - בשל מהותם ואופיים של השירותים במכרז, יידרש בעל ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר במכרז וכן כל מי שיעסוק בנושא מכרז זה מטעמו, במסגרת החתימה על הסכם ההתקשרות, להצהיר ולהתחייב בכתב בהתאם לנוסח הסדר ניגוד העניינים המצורף להסכם ההתקשרות (המצורף כנספח ג'1 למכרז),שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים או חשש לקיומו, מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא מכרז זה.

  - מבלי לגרוע מן האמור, נותן השירותים וכל המבצעים והפועלים מטעמו, לא יתנו, במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך שנה מתום תקופת ההתקשרות נשוא המכרז, שירותים כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרשויות המקומיות, לרבות ועדה מוועדות הרשות המקומית, תאגיד שהרשות המקומית מחזיקה בחלק מהונו או בחלק מכוח ההצבעה בו או בכוח למנות מי מחברי הגוף המנהל של התאגיד וכן כל גוף אחר הפועל מטעם הרשות המקומית, וכן נושא משרה בכל אחד מן הגופים האמורים.

  - המשרד, טרם חתימה על הסכם התקשרות מול בעל ההצעה שקיבלה את הניקוד בגבוה ביותר, יבחן קיום חשש לניגוד עניינים בקשר למתן השירותים על ידו. לשם כך, יסתמך המשרד, בין היתר,  על השאלון, המצורף כנספח א'9 למכרז (את השאלון יש למלא בנפרד עבור המציע (בשינויים המחויבים) ועבור כל אחד מהמנדסים) ולצרפם  במועד הגשת ההצעה).

  - במסגרת מילוי השאלון, המציע והיועצים מטעמו יביאו בחשבון כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לרשויות המקומיות בישראל או מי מטעמן או לכל גוף אחר שרלוונטי לפעילותם, במישרין או בעקיפין.

  - יובהר, כי בדיקת קיום חשש לניגוד עניינים וחתימה על הסדר ניגוד עניינים הנם תנאי לחתימה על הסכם התקשרות מול בעל ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ו/או מסירת עבודה כלשהי נשוא מכרז זה, ע"י המשרד לידיו.

  - ניגוד עניינים הנו כל עיסוק היוצר או עלול ליצור, בין במישרין ובין בעקיפין, מצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע עבודה נשוא מכרז זה לבין עיסוק או עניין אישי אחר של הספק, בין אם הוא נעשה תמורת תשלום או תמורת טובת הנאה אחרות ובין אם הוא נעשה ללא תמורה כלל, ולרבות חברות בהנהלת הרשות.

  - בשל חשש לניגוד עניינים תהיה למשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשרות שלא לבחור בבעל ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר או להתנות תנאים והגבלות להסרת החשש האמור, לרבות דרישה כי המציע ו/או היועצים מטעמו ימנעו מביצוע עבודה אשר מעוררת חשש לניגוד עניינים. במידה וימצא כי לבעל ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ו/או ליועצים מטעמו יש ניגוד עניינים עם ביצוע עבודה, כאמור, אשר לא ניתן להסירו, וועדת המכרזים רשאית לפנות לספק המדורג אחריו על מנת לבחון אפשרות להקצות לו את העבודה וכן הלאה.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו, לבקש מהמציעים להעביר רשימת עבודות לצורך בחינת קיום חשש לניגוד עניינים, לפני החתימה על הסכם התקשרות. וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה באם תמצא כי המציע או מי מטעמו מבצע עבודה המעוררת חשש לניגוד עניינים, אשר לא ניתן  להסירו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שמתעוררות נסיבות בהן עשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים או ניגוד עניינים, בשלב הגשת ההצעה ובכל שלב לאחר מכן לרבות במהלך כל תקופת ההתקשרות, יידע המציע על כך את המשרד לאלתר, ויביא לידיעתו את מלוא המידע הרלוונטי, לרבות תיאור הקשרים, האישיים או העסקיים וכן כל מידע אחר שיידרש על ידי המשרד.

  - יובהר כי כל האמור במכרז זה, ובכלל זאת בסעיף  זה בעניין ניגוד עניינים, מתייחס הן למציע או לזוכה, לפי העניין, והן למי מטעמו שיעסוק בנושא מכרז זה.

- אמות מידה לבחירת הזוכה:

  - שלב ראשון – עמידה בתנאי הסף

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לקביעת עמידתן בכל התנאים הפורמאליים ובכלל זה עמידתן בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי הסף). הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף או שלא תימצא בתיבת המכרזים בעת פתיחתה תיפסל על הסף ולא תובא לשלב הבא.

  - שלב שני - בדיקת איכות (60%)

    - מבין הצעות שעמדו בתנאי הסף, תיבחן איכות ההצעה.

    - המשרד רשאי לפסול על הסף, ולא להתקשר עם מציע אשר הצעתו לא זכתה לניקוד בסה"כ של לפחות 70% מסה"כ הניקוד באמות המידה של האיכות המפורטות להלן.

    - ציון האיכות שיתקבל יוכפל ב-60% לצורך קבלת ניקוד משוקלל.

    - הבדיקה תתבצע ע"פ הקריטריונים המופיעים להלן:

| נושא | קריטריון | ניקוד מקסימאלי |
| --- | --- | --- |
| המציע | בגין כל פרוייקט נוסף העומד בתנאי הסף, מעבר לשלושת הפרויקטים הנדרשים בתנאי הסף 11.2.1.1, ינוקד המציע ב-4 נק' ועד ל-20 נק' עבור הצגת חמישה פרויקטים נוספים העומדים בתנאי הסף. עבור ניקוד במדד זה יוכרו פרויקטים שבוצעו במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. | 20 |
|  | בגין פרויקטים קודמים העומדים בתנאי הסף שביצע המציע, במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, ינוקד המציע בניקוד המצויין לצד כל מרכיב, בלבד שהפרויקט כלל את אותו המרכיב: - פרויקט אשר עסק במתן שירותים כלכליים והעמדת שני כלכלנים לפחות – 2.5 נקודות. - פרויקט אשר עסק במתן שירותי אדריכלות והעמדת צוות תכנון סטטוטורי – 2.5 נקודות. - פרויקט אשר עסק במתן שירותי ראיית חשבון והעמדת צוות רו"ח – 2.5 נקודות. - פרויקט אשר עסק במתן שירותי מיחשוב ותמיכה טכנולוגית בביצוע בקרה והעברת דיווח מתאים - 2.5 נקודות. פרויקט אשר כלל יותר ממרכיב אחד, ינוקד בניקוד בגין כל המרכיבים שכלל. לא ניתן לקבל באמת מידה זו יותר מ-10 נקודות | 10 |
|  | הצגת מתודולוגיה לביצוע הבקרה לרבות הצעת תבנית לחוות דעת הנדסית, תיאור תהליך הבקרה, לוח זמנים מוצע וממשקים דיווח למשרד הפנים. ניקוד המתודולוגיה יבוצע על בסיס התרשמות מיעילות ואיכות התהליך המוצג, אופן ביצוע הבקרה ויכולת המציע לספק מענה לסוגיות שונות ברמת מורכבות שונה. הניקוד למתודולוגיה יינתן בהתאם למדדים שלהלן: - מידת התאמת מרכיבי המתודולוגיה לנדרש במכרז – עד 5 נק'. - התרשמות מהמתודולוגיה המוצעת ויכולת המציע לתת את השירות הנדרש במכרז – עד 5 נק'. - ישימות המוצע במתודולוגיה – עד 5 נק'. | 15 |
|  | ### המשרד יפנה לעד שלושה ממליצים להם נתן המציע שירותים (בין אם שמם נמסר כחלק מההצעה ובין אם לאו) – בהתאם לשיקול דעת המשרד. ### המשרד יבקש מהממליץ להתייחס ולנקד את הנושאים הבאים בין 1 ל-5 נקודות: ### 1. מקצועיות המציע בתחום ביצוע בקרות. ### 2. זמינותו של המציע. ### 3. הצלחת השירותים בהתאם למטרות המשרד . ### מציע שממוצע ציוני הממליצים שלו יעמוד על 15 נק', יקבל את מלוא הנק' לרכיב זה (10 נק'). כל ציון נמוך יותר ינוקד באופן יחסי. ### על המציע לציין בפרטי אנשי הקשר בחוברת ההצעה איש קשר אצל הלקוח. ### המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת את הניקוד 0 במידה ויירשמו פרטי התקשרות שאינם רלוונטיים, או במידה והמשרד לא יצליח להשיג את איש הקשר. במידה והמציע עבד עם משרד הפנים בעבר, המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת המלצה על המציע בהתאם לאמור לעיל. המשרד שומר את הזכות לפנות לפחות ממליצים ובלבד שתהיה פנייה לאותו מספר ממליצים לכל המציעים. | 10 |
| המהנדסים – הציון הסופי יהיה ממוצע ציוני שני המהנדסים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף במדד הנבדק | עבור כל שנת ניסיון נוספת העומדת בתנאי הסף שבסעיף ‏11.2.2.3, ובלבד שההיקף הכספי השנתי של העבודות בשנה המוצגת יהיה בסך של -2 מיליון ₪ לפחות, ינוקד המהנדס המוצע ב-3 נק' ועד 15 נק' עבור חמש שנות ניסיון נוספות. ### יוכר ניסיון לצורך ניקוד במדד זה במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות (6.2024-6.2014). | 15 |
|  | ### המשרד יפנה לעד שלושה ממליצים להם נתן המהנדס שירותים (בין אם שמם נמסר כחלק מההצעה ובין אם לאו) – בהתאם לשיקול דעת המשרד. ### המשרד יבקש מהממליץ להתייחס ולנקד את הנושאים הבאים בין 1 ל-5 נקודות: ### 1. מקצועיות המהנדס. ### 2. זמינותו של המהנדס. ### 3. הצלחת השירותים בהתאם למטרות המשרד . ### מהנדס שממוצע ציוני הממליצים שלו יעמוד על 15 נק', יקבל את מלוא הנק' לרכיב זה (10 נק'). כל ציון נמוך יותר ינוקד באופן יחסי. ### על המציע לציין בפרטי אנשי הקשר בחוברת ההצעה איש קשר אצל הלקוח / המעסיק. ### המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת את הניקוד 0 במידה ויירשמו פרטי התקשרות שאינם רלוונטיים, או במידה והמשרד לא יצליח להשיג את איש הקשר. במידה והמהנדס עבד עם משרד הפנים בעבר, המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת המלצה על המציע בהתאם לאמור לעיל. המשרד שומר את הזכות לפנות לפחות ממליצים ובלבד שתהיה פנייה לאותו מספר ממליצים לכל המציעים. | 10 |
| ראיון | התרשמות מראיון עם נציג המציע והמהנדסים. לראיון נדרשים להגיע המציע וכן שני המהנדסים מטעמו שהוצגו בהצעה. בראיון תוצג מצגת אשר תפרט את ניסיון המציע, והמהנדסים. במסגרת הראיון יוצג דו"ח בקרה לדוגמה שבוצע על ידי המציע. הצגת המצגת לא תעלה על 15 דקות. לאחר מכן, המשרד ינקד את הראיון בהתאם למדדים הבאים: - התרשמות ממקצועיות המציע, ניסיונו, הבנתו את השירותים, כושר ניהול, זמינותו, ויכולתו לתת את השירותים ולהעמיד את בעלי התפקיד הנדרשים – עד 10 נק'. - התרשמות ממקצועיות המהנדסים, ניסיונם, הבנתם את השירותים, זמינות ויכולתם לתת את השירותים– עד 5 נק' לכל מהנדס ו-10 נק' סה"כ. מובהר למען הסר ספק, כי במידה ואחד מהמהדנסים או נציג המציע, הנדרשים להופיע לראיון, לא יופיעו לראיון – יינתן בגין רכיב הניקוד שלהם הניקוד 0. המשרד שומר את הזכות לקיים את הראיון באמצעים דיגיטליים. | 20 |
| סה"כ |  | 100 |

  - שלב שלישי – בדיקת הצעות מחיר (40%)

    - המשרד יפתח את הצעות המחיר של המציעים אשר עברו לשלב בדיקת מחיר.

    - להלן אופן חישוב הניקוד של רכיב הצעת המחיר:

      - רכיב מחיר לתפוקות:

        - המשרד יכפול את הצעת המחיר של המציע בכל רכיב, במשקל אותו רכיב המצויין בטבלת הצעת המחיר לצורך קבלת ציון משוקלל לרכיב.

        - המשרד יסכום את הציונים המשוקללים שהתקבלו לכל רכיב.

        - מציע שקיבל את הציון המשוקלל הנמוך ביותר ינוקד ב-100 נק'.

כל יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי למציע זה.

        - הציון שיתקבל יוכפל במשקל רכיב זה – 85%.

      - רכיב אחוז הנחה מהתעריפים המקסימליים ליועצים בהתאם להוראות החשב הכללי שמספרה 8.1.1:

        - מציע שינקוב באחוז ההנחה הגבוה ביותר על התעריפים בהודעת החשב הכללי, ינוקד ב-100 נק'.

        - כל יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי למציע שנקב בסכום הנמוך ביותר, באופן הבא:

אחוז ההנחה הגבוה ביותר – 1אחוז ההנחה בהצעה הנבחנת – 1×100=ציון המחיר

        - הציון שיתקבל יוכפל במשקל רכיב זה – 15%.

      - המשרד יסכום את הציונים שקיבל מציע בכל הרכיבים שלעיל. את הציון שיתקבל יכפיל המשרד במשקל רכיב הצעת המחיר – 40%, לצורך קבלת ציון משוקלל.

    - יובהר כי מרכיבי המחיר יכללו את כל העלויות הנלוות לביצוע השירותים לרבות כל ציוד, כלי עבודה, עלויות הארגון והניהול של הספק, תשלומי הוצאות, נסיעות, עלויות כח אדם, זכויות סוציאליות, שעות נוספות והפרשות מעביד וכל התוספות, לרבות רווח הספק וכל מס או היטל נוסף לפי חוק, בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם לאו.

    - הצעת מחיר מותנית ו/או מסויגת תפסול את ההצעה על הסף.

  - שלב רביעי- חישוב הציון הכללי (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

    - חישוב הציון הסופי ייערך על ידי חיבור הציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת האיכות והציון הסופי המשוקלל שהתקבל בבדיקת המחיר.

    - ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי. ששת המציעים אשר דורגו במקומות הראשונים יזכו במכרז.

    - במידה ושני מציעים או יותר קיבלו ניקוד משוקלל זהה, המעמיד אותם במקום השישי והשביעי, וועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, להחליט כי ייבחר זוכה בדרך של הגרלה.

    - במקרה כזה, תערך הגרלה במתווה כמפורט להלן:

      - מורשי החתימה של המציעים, שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו למשרד לצורך עריכת ההגרלה.

      - במידה ולא התייצב מורשה החתימה, הנוכחים מטעם המציע יגישו ייפוי כוח מטעם המורשה לחתום בשם המציע או יחתמו על הצהרה כי הם מייצגים את המציע לצורך ההגרלה.

      - ההגרלה תתבצע בנוכחות חברי ועדת המכרזים והיועץ המשפטי של המשרד או משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים, במשרדי המזמין.

      - שם כל מציע שהגיע להגרלה יירשם על פתק נפרד בגודל זהה, כל פתק יקופל מספר זהה של פעמים ויוכנס לתוך תיבה שאינה שקופה.

      - יו"ר ועדת המכרזים או היועץ המשפטי של המשרד או משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים, ישלוף מתוך הקערה פתק אחד בלבד, יכריז את שמו ויציג את השם הרשום על הפתק למשתתפים.

      - המציע אשר שמו הופיע על גבי הפתק כאמור, יוכרז כזוכה במכרז, או בחלק לגביו התקיימה ההגרלה.

      - ועדת המכרזים תנהל פרוטוקול מפורט אשר יכלול, את מועד ההגרלה, שמות המציעים שהשתתפו בהגרלה, שמות נציגי המציעים, מהלך ההגרלה ותוצאותיה.

      - מובהר, כי מציע שהוזמן להגרלה ולא התייצב במועד, יהא מנוע מלטעון כנגד תוצאותיה של ההגרלה ולא יהיה באי התייצבותו על מנת למנוע מהמשרד לקיים את ההגרלה שלא בנוכחותו.

  - הליך תחרותי נוסף

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לפנות אל המציעים בבקשה להגשת הצעת מחיר בשלב בחינת הצעות המחיר במקרים הבאים:

      - במידה וההפרש בין שלוש הצעות מבין שש הצעות המחיר אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, עולה על 5%, רשאי המשרד לערוך הליך תחרותי נוסף לשלוש המציעים הללו, הכל בהתאם לשיקול דעת המשרד.

      - במידה והתקבל שוויון בניקוד המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר.

    - במידה והוחלט לפתוח בהליך תחרותי נוסף, יפנה המשרד למציעים לגביהם החליטה הועדה כי ישתתפו בהליך, ויציג בפניהם מועד אחרון להגשת הצעת מחיר נוספת בתיבת ההצעות במשרד. המציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר זולה יותר או לבחור שלא להגיש הצעת מחיר נוספת ולהשאיר את הצעת המחיר המקורית שלהם על כנה.

- תשלום

  - בתמורה לביצוע השירותים הנדרשים, ישלם המשרד לספק בכפוף לתנאי המכרז ועל פי המצוין בטופס הצעת המחיר שהגיש הספק (נספח ב'), ובכפוף לביצוע בפועל.

  - ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצורפת בזאת בנספח ב' מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע השירותים לרבות עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, שעות נוספות, שכ"ד, נסיעות, הובלות וביטול זמן, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח הספק מכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ.

  - התמורה שישלם המשרד לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המשרד לספק יחסים של מזמין שירותים וספק.

  - המשרד לא יהיה חייב לשאת ולא יישא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנו אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש בחוזה זה או על פי האמור בכל דין, למעט עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979.

  - מוצהר ומוסכם כי התמורה המגיעה לזוכה, המופיעה בנספח  ב' להצעתו ו/או נקבעה מראש במסמכי המכרז, הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, או על פי כל דין. הספק מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית המגיעה לו מהמשרד.

  - התמורה תוצמד בהתאם להוראות ההסכם (להלן: "תעריפי ההתקשרות").

- החתימה על ההסכם

  - המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם בין הזוכה לבין המשרד בנוסח המצורף כנספח ג'- "הסכם למתן שירותים" על נספחיו למפרט זה וזאת תוך 7 ימים מהעברת ההסכם לזוכה על ידי המשרד. הזוכה יספק את השירותים בהתאם להוראות מפרט זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עימו על נספחיו.

  - אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו. במקרה כזה יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות שצורפה על-ידי המציע  להצעתו, כולה או חלקה (במידה ונדרשה ערבות), וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.

  - במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי.

  - במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

- היררכיה בין המכרז להסכם

  - ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד משלים זה את זה.

  - בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.

  - בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז.

- ערבות ביצוע

  - להבטחת זכויות המשרד לפי ההסכם (נספח ג'), ומילוי התחייבויות הזוכה על-פי מפרט מכרז זה, הצעת המציע והוראות ההסכם, ימציא הזוכה במועד חתימת ההסכם, על חשבונו, ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, דיגיטלית, בסכום בגובה 5% מסכום ההתקשרות המקסימאלי המשוער כולל מע"מ בהתאם להודעת הזכייה.

  - הוראות נוספות בדבר ערבות הביצוע מעוגנות בהסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכה.

- הוראות כלליות

  - המשרד מעוניין לבחור בעד שישה זוכים במכרז זה.

  - פיצול הזכייה – המשרד רשאי להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

  - המשרד רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר או איכות, או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כראוי.

  - המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או לבקר במתקני המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  - כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז והמשרד.

  - בלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למשרד, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 180 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע-הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים במשרד רשאית (אך לא חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה הבאה בטיבה כזוכה במכרז.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין.

- החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים

  - ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים שונים, עיון  במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

  - מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

    - יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.

    - יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.

    - במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

    - מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

    - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

  - החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק  זמן ההולם את נסיבות העניין.

  - החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

  - יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 –  כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים  במשרד, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג-1993.