מדינת ישראל - משרד החינוך
 מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

מכרז 104/6/2024

להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע

(גרסה 1)

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 104/6/2024 – להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע.

הקדמה

משרד החינוך ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 104/6/2024 לאספקה, הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע ("המכרז").

משרד החינוך, באמצעות מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (להלן: “המינהל” ו/או “המזמין”), מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה, הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע (להלן: “השירותים").

מינהל טכנולוגיות ומידע מופקד על מתן פתרונות ושירותים דיגיטליים למערכת החינוך לרבות אחריות על פיתוח, תפעול ותחזוקה של כ- 300 מערכות מידע שפותחו לאורך עשרות שנים בפלטפורמות שונות הנותנות מענה לכלל קהלי היעד במערכת החינוך (מטה ומחוזות המשרד, מנהלים, מורים, תלמידים, הורים,  רשויות ועוד).

המינהל, אשר כפוף למנכ"ל משרד החינוך,  מעסיק מאות עובדי פיתוח ומערכות מידע ומשלים יכולות וצרכים באמצעות ספקי מיקור חוץ.

העבודה השוטפת של המשרד כוללת קשרי עבודה, שיתוף מלא ועדכונים שוטפים בין היחידות השונות וכמו כן, מתן שירותי תמיכה ללקוחות המשרד ועל כן נדרשת מערכת מידע אשר תרכז, תנגיש ותציג חומרים ופריטי מידע פרסונאליים ומקצועיים לכלל עובדי משרד החינוך באמצעות המערכת, נשוא מכרז זה וכמו כן תאפשר החצנה של חומרים ופריטי מידע לפורטלים ואתרים של משרד החינוך ללקוחות השונים.

המשרד מעוניין להטמיע תשתית אחודה כוללת לניהול הידע במשרד החינוך ותפעול מקצה לקצה של תהליכי העבודה בחטיבת תקשוב ושירות.
התשתית האחודה תוקם ע"י ספק מנוסה בעל מוצר מדף נפוץ ומוכח לניהול ידע, תהליכים עסקיים ועוד כמפורט במסמך זה.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 24 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 72 חודשים נוספים.

מונחים והגדרות

- הפירושים, ההגדרות והמונחים שבמסמך ההזמנה ישמשו גם במסמך זה. לשם הנוחות נביאם להלן:

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| המזמין/המשרד | משרד החינוך |
| המינהל | מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד החינוך |
| המציע | כל גוף שהגיש הצעה למכרז |
| הספק | מציע שהצעתו זכתה במכרז |
| הצעה למכרז | תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז |
| ערבות ביצוע | ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג' להסכם (פרק ד') |
| תקופת ההתקשרות | תקופת ההתקשרות עם המציע כהגדרתה בסעיף 1.7 לעיל. |
| השירות / השירותים | תכנון, אפיון, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת מידע לניהול ידע ובהתאם לכל המפורט במסמכי מכרז זה. |

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך 22/01/2025  בשעה 14:00

תוכן עניינים

1.	הקדמה	3

2.	תוכן עניינים	5

פרק א'- הליך המכרז	6

3.	עקרונות המכרז	7

4.	תנאים להשתתפות במכרז	7

5.	ניקוד ההצעות	10

6.	בחירת זוכה	13

7.	מופעים ומועדים במכרז	17

8.	כללי המכרז	23

פרק ב' – חוברת ההצעה	30

9.	הגשת הצעה במכרז	31

10.	פרטי המציע	31

11.	הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	32

12.	איכות ההצעה	36

13.	התחייבויות נוספות של המציע	40

14	בקשות	41

15.	רשימת נספחים שיש לצרף להצעה	44

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	53

פרק ד' – הסכם התקשרות	125

1.	כללי	127

2.	היקף ותקופת ההתקשרות	127

3.	התחייבויות והצהרות הספק	128

4.	סודיות	128

5.	אבטחת מידע והגנות סייבר	129

6.	ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	129

7.	קניין רוחני וזכויות יוצרים	129

8.	שילוב צוות מקצועי מטעם המזמין	131

9.	קבלני משנה	131

10.	יחסים בין הצדדים	131

11.	תמורה	132

12.	כללי תשלום	133

13.	ערבות ביצוע	134

14.	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי	135

15.	ביטוח	136

16.	המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם	136

17.	הפסקת ההתקשרות	137

18.	הפרת ההסכם	137

19.	תרופות מצטברות	140

20.	סיום התקשרות	140

21.	כתובות הצדדים והודעות	140

22.	שונות	141

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

תנאים להשתתפות במכרז

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים

ככל שחלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

כלל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, ככל שישנם.

עסק חי

לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

תנאי סף מקצועיים

- המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

מחזור כספי

- המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי, שהינו גבוהה  מ2,000,000 ש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 2021,2022,2023.

המערכת המוצעת

- המציע הינו יצרן או בעל קוד המקור או מפיץ מורשה מטעם יצרן מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה ובעל הרשאה ויכולת לבצע שינויים בה, בהתאם לצרכי הארגון שבו מוטמעת המערכת.

- לעניין תנאי זה, מערכת מידע לניהול ידע הינה מערכת בעלת יכולות ניהול, אחסון, גישה ושיתוף של מידע וידע בארגון הכוללת מאגרי נתונים, כלי חיפוש, ממשקי משתמש ודיווחים, ומאפשרת אינטגרציה עם מערכות אחרות לצורך אוטומציה של תהליכי עבודה, ניתוח נתונים וניהול מסמכים.

ניסיון קודם  עם לקוחות

- למציע ניסיון קודם במתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 3 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה (2021,2022,2023), עבור לפחות 3 לקוחות שונים בישראל, כאשר:

לכל אחד משלושת הלקוחות לפחות 500 משתמשים  במערכת.

עבור לקוח אחד לפחות משלושת הלקוחות, שפת ממשק משתמש הקצה של המערכת הינה עברית.

אצל כל אחד משלושת הלקוחות, המערכת פעילה בייצור במועד הגשת הצעה זו.

עבור לקוח אחד לפחות, המערכת כוללת ממשק להחצנה של מידע ופריטי תוכן באמצעות פורטל ו/או אתר אינטרנט.

ניקוד ההצעות

אמות מידה לניקוד הצעות במכרז

- הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

איכות –60%

מחיר –40%

מדדי איכות

- הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:

| # | תנאי | #.# | תיאור | משקל | המפתח לחישוב | אופן המענה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניסיון קודם | 1.1 | ניסיון קודם באספקה, הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, מעבר לתנאי הסף 4.3.3 | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.1 | המציע ימלא, בהתאם להנחיות, את הטבלה בסעיף 12.1 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה |
| 2 | שביעות רצון לקוחות קודמים | 2.1 | שביעות רצון לקוחות שהציג המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך ניקוד הערכת האיכות | 20% | כמפורט בסעיף 5.2.2 |  |
| 3 | מנהל הפרויקט | 3.1 | ניסיון מנהל הפרויקט המוצע, בניהול פרויקטי אספקה, הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת במסגרת מכרז זה. | 5% | כמפורט בסעיף 5.2.3.1 | המציע ימלא, בהתאם להנחיות, את הטבלה בסעיף 12.3 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה |
|  |  | 3.2 | התרשמות צוות הבדיקה ממנהל הפרויקט המוצע בשלבי ה-Demo. | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.3.2 |  |
| 4 | המערכת המוצעת | 4.1 | התאמת המערכת המוצעת לדרישות המפרט הטכני | 5% | כמפורט בסעיף 5.2.4.1 | המציע ימלא, בהתאם להנחיות, את הטבלה בסעיף 12.4 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה |
|  |  | 4.2 | בדיקה ותיקוף פונקציונאליות המערכת המוצעת (Demo) | 25% | כמפורט בסעיף 5.2.4.2 |  |
| 5 | תפיסת הפתרון | 5.1 | התרשמות צוות הבדיקה ממצגת תפיסת הפתרון שיגיש המציע בהתאם להנחיות בסעיף 5.2.5 | 25% | כמפורט בסעיף 5.2.5 | המציע יצרף להצעתו מצגת תפיסת הפתרון בהתאם להנחיות, בסעיף 12.5 בפרק ב' – חוברת ההצעה |
| סה"כ |  |  |  | 100% |  |  |

ניסיון קודם (סעיף 1 בטבלה)

בסעיף זה, ינוקד ניסיוני של המציע בהקמה,  הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 3 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2021, 2022, 2023) עבור לקוחות נוספים העומדים בדרישות תנאי הסף 4.3.3 וס"ק 4.3.3.1-4.3.3.3 מעבר ללקוחות אותם הציג המציע בטבלת המענה בסעיף 11.3.3 בפרק ב' – חוברת ההצעה, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3.

בגין כל לקוח נוסף, אותו יציג המציע בטבלת המענה בסעיף 12.1 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה, מעבר ללקוחות שהציג לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף והעומד בתנאים המפורטים לעיל – ינוקד המציע ב – 2 נקודות ועד למקסימום של 10 נקודות.

    - שביעות רצון לקוחות קודמים (סעיף 2 בטבלה)

סעיף זה ינוקד על פי חוות דעת של לפחות שני (2) לקוחות קודמים אשר ייבחרו על-ידי צוות הבדיקה מתוך רשימת הלקוחות אותם פירט המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3 ובמענה לאמת מידה 1 (ניסיון קודם) על גבי נספח ב'.

במהלך בדיקת איכות ההצעה, המשרד יפנה בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

על המציעים למלא בנספח ב' את פרטי הקשר של הלקוחות המוצעים מטעמם ולוודא כי הם עדכניים וכי מדובר בגורמים הבקיאים בשירותים שניתנו על ידי המציע.

מנהל הפרויקט  (סעיף 3 בטבלה)

- מנהל הפרויקט מטעם המציע ינוקד על פי שני פרמטרים כמפורט להלן;

ניסיון מנהל הפרויקט המוצע, בניהול פרויקטי הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת במסגרת מכרז זה (סעיף 3.1 בטבלה).

- במענה לסעיף זה, על המציע להציג את ניסיון מנהל הפרויקט המוצע בניהול פרויקטי המקמה והטמעת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת במסגרת מכרז זה, במהלך שלוש השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2021, 2022, 2023) עבור לקוחות שונים.

בגין כל לקוח, אותו יציג המציע במענה לטבלת לקוחות 12.3 על גבי נספח ב' והעומד בתנאים המפורטים לעיל – ינוקד מנהל הפרויקט המוצע ב – 1 נקודה ועד למקסימום של 5 נקודות.

התרשמות צוות הבדיקה ממנהל הפרויקט המוצע בשלבי ה-Demo.

- מנהל הפרויקט המוצע, ינוקד על פי התרשמות צוות הבדיקה, במהלך שלב הצגת ה-Demo מקריטריונים כגון: מקצועיות מנהל הפרויקט המוצע, היכרותו עם המערכת המוצעת ועם משמעויות ניהול הפרויקט והתרשמות כללית.

- הניקוד לאמת מידה זו, יינתן על ידי כל אחד מחברי צוות הועדה בהתאם ועל פי המסמך הפנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

המערכת המוצעת (סעיף 4 בטבלה)

- המערכת המוצעת, תנוקד על פי שני פרמטרים מרכזיים כמפורט להלן;

התאמת המערכת המוצעת לדרישות המפרט הטכני (סעיף 4.1 בטבלה)

- במענה לסעיף זה, על המציע להציג במפורט האם מערכת המדף עליה נשענת המערכת המוצעת למכרז זה, עונה על כל אחת מהדרישות הפונקציונאליות המפורטות בסעיף 2 בפרק ג' – מפרט השירותים  על כל סעיפיו, תת סעיפיו וס"ק.

- לצורך ניקוד סעיף זה, המציע ימלא את הטבלה בסעיף 12.4 על גבי נספח ב' ובהתאם להנחיות.

- הניקוד לאמת מידה זו, יינתן על פי מידת בשלות והתאמה של מערכת המדף המוצעת לדרישות המפרט הטכני ועל פי המסמך הפנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

      - בדיקת ותיקוף פונקציונאליות המערכת המוצעת (Demo) (סעיף 4.1 בטבלה)

- באמת מידה זו, מערכת המידע לניהול ידע המוצעת, תנוקד לפי התרשמות צוות הבדיקה מהמערכת המוצעת בהתאם לתרחישים וממשק המשתמש כפי שיוצגו בשלב ה– Demo והכל כמפורט בסעיף זה.

- מציע שעבר את תנאי הסף יזומן לפגישה אשר תכליתה הצגת המערכת המוצעת על ידו (להלן: "מפגש ההדגמה ו/או Demo"), עבור משרד החינוך. פגישות ההדגמה הינן חובה והן תתקיימנה במשרדי המזמין.

מטרת ההדגמה הינה הצגה מפורטת ועמוקה (Drill down) של המערכת המוצעת עבור המשרד וניתוח מידת ההתאמה של המערכת לצרכי המשרד ומתן ציוני איכות בהתאם.

ההדגמה תבוצע על ידי מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע. וכן, על ידי נציגי המציע שיהיו מעורבים מטעמו בפרויקט.

שלבי ההדגמה יימשכו 4 שעות עבודה אשר ייפרסו על מפגש אחד, פרונטאלי, כל זאת כמפורט בטבלה בסעיף 5.2.4.1.7 להלן.

במהלך הדגמה זו לא יסתור/יתקן המציע את הצעתו הכתובה. זאת ועוד, שלב ההדגמה יתועד ויוגדר בפרוטוקול / או בהקלטה ויהווה חלק מחייב אינטגרלי מהצעת המציע. במידה והמציע הבהיר נקודה, או ענה לשאלה, הנ"ל יכנס לפרוטוקול ההדגמה, אשר ייחתם הן ע"י המציע המציג והן ע"י המזמין ויהיה מחייב.

הניקוד לאמת מידה זו, יינתן על ידי כל אחד מחברי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי המסמך הפנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

אופן ביצוע ההדגמה (Demo)

ההדגמה תתבצע על המערכת המוצעת, בגרסתה המוצעת (ולא גרסאות מוקדמות ו/או מאוחרות של הגרסה המוצעת), בסביבות אמת (ולא מצגת או סביבות דמה).

עבור שלב ההדגמה יערך המציע מראש ויקים את הסביבות הרלוונטיות לרבות הקמה והקצאה של משתמשים ייעודיים (על סוגיהם: לרבות משתמש אדמין, ומשתמשים נוספים בעלי הרשאות שונות, לביצוע ההתנסות על המערכת מחוץ ומתוך המשרד).

סדר יום לביצוע ההדגמה (Demo)

בטבלה להלן מפורטים שלבי ביצוע ההדגמה ע"י המציע, באתר המזמין –

| # | נושא | פעילות | משך הזמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | כללי | מתן סקירה אודות המציע והצוות המבצע את הפרויקט, כולל ניסיונו של המציע פרויקטים דומים. | 30 דק' |
| 2 | ניהול פריטי ידע | הדגמה ע"י המציע | 25 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 10 דק' |
| 3 | ניהול תהליכים וזרימת עבודה (Workflow) | הדגמה ע"י המציע | 25 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 10 דק' |
| 4 | תהליכי משוב | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 5 | רכיב פעמון (התראות) ורכיב מועדפים | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 6 | פרופיל אישי | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 7 | מנגנון חיפוש, מיון וסינון | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 8 | דוחות ,מחולל דוחות ולוח מחוונים (Dashboard) ומידע מרוכז | הדגמה ע"י המציע | 15 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 9 | יכולות בינה מלאכותית | הדגמה ע"י המציע | 25 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 10 דק' |
| 10 | קרא וחתום | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 11 | מנגנון התראות | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 12 | שאלוני ידע (מבחנים) | הדגמה ע"י המציע | 10 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |
| 13 | מנגנון הרשאות | הדגמה ע"י המציע | 5 דק' |
|  |  | שאלות צוות המשרד | 5 דק' |

תפיסת הפתרון (סעיף 5 בטבלה)

- בסעיף  זה ינוקד המציע על בסיס התרשמות צוות הבדיקה ממצגת תפיסת הפתרון שיגיש המציע בהצעתו.

- המציע יגיש מצגת (עד 15 שקפים) המפרטת את האופן בו הוא מתכוון לספק את השירותים כמפורט בפרק ג' במסמכי המכרז (מובהר כי לא יבדקו שקופיות מעבר לשקופית מספר 15), עוד יובהר כי שקופיות שער ותוכן עניינים (ככל שיוגשו כאלה) ייחשבו כשקופיות לצורך ספירה זו.

- את המצגת יש להגיש במענה למכרז על גבי סעיף 12.5 בפרק ב' חוברת ההצעה.

- המצגת הנ"ל תכלול התייחסות לנושאים הבאים ולסוגיות נוספות כלשהן רלוונטיות להצעת המציע:

- סקירה אודות המציע והצוות המוצע.

- סקירה אודות ניסיון המציע ככלל ובפרויקטים דומים בפרט.

- היערכות המציע למתן השירותים כולל לוחות זמנים להקמה.

- מבנה ארגוני של הצוות המוצע לביצוע פרויקט ההקמה ולמתן השירותים בתקופת התפעול השוטף.

- אופן יישום והטמעת המערכת בהתאם לדרישות המכרז ככלל והדרישות הפוקנציונאליות בפרט.

- האופן בו הפתרון המוצע יענה על מטרות וצרכי המשרד.

- תהליך עבודה לשמירה על עדכניות טכנולוגית ושדרוגים במערכת בהתאם לחידושים טכנולוגיים בשוק ככלל והתייחסות למנגנוני AI בפרט.

ניקוד ההתרשמות מהמצגת יינתן על ידי כל אחד מחברי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי המסמך הפנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

מדדי מחיר

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז).

עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המופרטות מטה.

אופן חישוב הניקוד

אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין.

אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא:

ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים:

חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור במשקל היחסי של אותה יחידה, כפי כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.

לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן:

PSi=100×(PminPi)

הגדרות:

ציון המחיר של מציע i - PSi

הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - Pi.

הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – Pmin

ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

Gi=  60 %x TQi+40%×PSi

הגדרות:

ציונה המשוקלל של ההצעה i - Gi

ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –TQi

ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – PSi

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות ס' 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם, וזאת בתנאי שמציע במכרז הגיש בקשה ועומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.

אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

כשירים לזכיה

המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז.

תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –

הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.

התקשרות עם אגודה עותומאנית.

זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' נספח ביטוח, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של הזוכה וחותמת התאגיד.

על הזוכה להירשם כספק (ככל שאינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

היה והזוכה הוא ספק חוץ כהגדרתו בתקנות רשפ"ת, תנאי נוסף לחתימה על הסכם ההתקשרות הוא התקיימותם של כל אלו:

הזוכה הגיש למזמין התחייבות ותכנית למימוש מחויבותו לשיתוף פעולה תעשייתי.

הודעה על זכיית הספק במכרז, בצירוף התחייבות ותכנית הזוכה כאמור לשיתוף פעולה תעשייתי,  תישלח ע"י המזמין לרשות לשיתוף פעולה תעשייתי במשרד הכלכלה והתעשייה ("הרשפ"ת");

קבלת אישור הרשפ"ת על קיום המחויבויות לפי תקנות השפ"ת או חלוף 21 ימים מיום שהומצאה לרשפ"ת הודעה כאמור בסעיף 6.4.1.5.2 לעיל ולא התקבלה ממנה הודעה על סירובה לאשר כאמור.

אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. כמו כן יוכל המזמין לחלט את ערבות ההצעה של הזוכה.

תחילת מתן השירותים

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות").

לאחר מועד החתימה על הסכם ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ב 31/12/2024 בשעה 14:00 |
| מועד פתיחת תיבה להגשת הצעות | ב 19/01/2025 בשעה 14:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏22/01/2025 בשעה 14:00 |
| Demo | השעה תימסר למציעים הרלוונטיים בסמוך למועד הנקוב. |

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 104/6/2024 – להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע ("דף המכרז").

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת. שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין.

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.

המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

הגשת הצעות במכרז

הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.

הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.

קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות" בדף המכרז, אשר יעביר אותו למערכת.

הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה").

פעולות במערכת ההזדהות -

מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.

לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

פעולות במערכת יהלום -

במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.

לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה יוצג גם במערכת.

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:

ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB.

פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות.

על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא את המדריך להגשת הצעות (קישור) מבעוד מועד. בנוסף לרשותו של מגיש ההצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש את הצעתו בהצלחה (קישור – חומרי הדרכה).

לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז

כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש.

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות.

Demo

הודעה בדבר מועד הDemo תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד הDemo, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי מראש.

המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יגיע לDemp במועד שנקבע לו, או לחילופין לאפשר לו מועד Demo במועד חלופי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולנסיבות המכרז.

על המציע להגיע לDemo יחד עם בעלי התפקידים הנכללים בתנאי הסף או בתבחיני האיכות שפורטו במכרז, אלא אם כן בהזמנה לDemo המזמין הודיע אחרת.

במסגרת הDemo המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע או מנציגיו בראיון להציג בפניו כל מידע או מסמכים או אישורים או רישיונות וכיוצ"ב, אשר לדעת המזמין נחוצים לצורך הוכחת עמידה בדרישות המכרז.

במסגרת הDemo המזמין יהיה רשאי לבחון את הבנתו ובקיאותו של המציע או של נציגיו בתחום השירותים נשוא ההליך וכן לבחון את יכולתו של המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

המזמין יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו בDemo.

כללי המכרז

בדיקת ההצעות

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

ציון איכות מזערי כתנאי לבדיקת הצעת המחיר –  יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר רק הצעות שציון האיכות שלהם גבוה מ-80.

היה וכמות ההצעות שקיבלו ציון הגבוה מהציון המזערי הוא נמוך מ-3, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, להעביר את ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל או לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש במקומו.

ניהול מו"מ עם מציעים

המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

משא ומתן עם מציעים, אם יתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

הצעה יחידה

ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

פסילת הצעות

המזמין, לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין) יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

פסילת הצעה חסרה או לא ברורה – אם הצעה שהוגשה במכרז היא חסרה באופן אשר המזמין אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או לחילופין היא לוקה בחוסר בהירות או חוסר סדר ניכר.

פסילת הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

פסילת הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

פסילת הצעה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

פסילת הצעה עקב ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

פסילת הצעה בגין תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

שינויים כאמור יפורסמו בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

יועצים שסייעו למזמין בכתיבת המכרז

לצורך כתיבת המכרז המזמין עשה שימוש ביועצים הבאים:

וונו בע"מ ח.פ. 515856409

יועצים אלו מנועים מלקחת חלק במכרז, ולא יכולים לתת ייעוץ למציעים במכרז.

מציעים אשר יסתייעו ביועצים אלו לצורך הגשת הצעות במכרז, בין בתשלום ובין ללא תשלום, הצעתם תיפסל, בכפוף לשימוע.

הוצאות

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. אף על פי כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז.

בהתאם לאופי המכרז, החלק מההצעה שהוא פירוט סוד מסחרי מוגדר על ידי המזמין כסוד מסחרי או מקצועי ועל כן לא תתאפשר זכות עיון בחלק זה של ההצעה הזוכה.

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים נוספים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין.

במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

מיצוי הליכים מול הוועדה

ככל שלאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

במהלך בירור טענות מציע במכרז, ככל שישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ככל שלאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

שיחות עם ממליצים או לקוחות קודמים

במהלך בדיקת ההצעות, המשרד רשאי לפנות בכתב או בעל פה, לממליצים או לקוחות קודמים, שרשם המציע בהצעתו. המציע נותן את הסכמתו לכך ובאחריותו לקבל את הסכמתם של הממליצים או לקוחות קודמים.

ככל שהמשרד פנה לאיש קשר, של הגוף שהוצג על ידי המציע, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה 0.

ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם הגוף שהוצג על ידי המציע, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), הציון שיינתן ברכיב זה יהיה 0.

הוספת מוצר או שירות כתוצאה משינויים טכנולוגיים

במקרה של שינויים טכנולוגיים בעלי השפעה על השירותים הניתנים לפי מכרז זה, המשרד רשאי לבקש מהספק מוצר חדש או שירות חדש או עדכון שירות קיים, המתבסס על הטכנולוגיה החדשה.

לצורך בחינת הטכנולוגיה החדשה לצרכי המשרד והתאמתה לשירותים הנתינים לפי המכרז, המשרד רשאי להזמין מהספק הדגמות, פיילוטים, DEMOים סביבות ניסוי וכדומה, וכן שעות מומחים, מתוך מסגרת שעות ייעות או מתן שירותים, הקיימות במכרז.

נוהל הוספה או עדכון שירות יהיה כדלקמן:

לבקשת המשרד, הספק יגיש הצעת מחיר למוצר החדש או השירות החדש או לשירות המעודכן. המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לאשר לספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת ההצעה, אספקת המוצר או מתן השירות.

המשרד יבחן את ההצעה הכספית, טכנולוגיה וכל בחינה אחרת, שיש בה כדי לתת למשרד את מיטב הכלים להחליט האם ההצעה עונה על צרכי המשרד והשירותים הניתנים לפי המכרז.

ככל שהספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה על ידי המשרד, המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים אחרים, בבקשה לקבלת הצעות נוספות. הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל ספק אחר שייבחר על ידי המשרד למתן המוצר, השירות החדש או שירות מעודכן.

בכל מקרה של הוספת מוצר חדש, שירות חדש או עדכון שירות קיים, המשרד רשאי להוסיף לרשת השירות (SLA) דרישות חדשות, בהתאם לאופי ומהות ההוספה.

בחר המשרד להאריך את תקופת ההתקשרות, בהתאם לחוזה ההתקשרות, תכלול הארכת ההתקשרות גם את המוצר החדש או השירות החדש או השירות המעודכן.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.

חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |
| איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז | שם: |
|  | כתובת: |
|  | טלפון: |
|  | דוא"ל: |

הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז.

הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים:

- המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –

המציע רשום בישראל כדין.

לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק:

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים –

ניהול פנקסים – המציע –

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.

היעדר הרשעות –

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, ככל שישנם –

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, ככל שעמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

עסק חי –

- לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור עסק חי בנוסח המפורט בנספח 4.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

- עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

- המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

מחזור כספי

- המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוהה מ2,000,000 ש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 2021,2022,2023.

- יש להוסיף את נספח 5, אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה.

המערכת המוצעת

- המציע הינו יצרן או בעל קוד המקור או מפיץ מורשה מטעם יצרן מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה ובעל הרשאה ויכולת לבצע שינויים בה, בהתאם לצרכי הארגון שבו מוטמעת המערכת.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יש לצרף להצעה אחד או יותר מהמסמכים המפורטים להלן,

- הצהרת יצרן – מסמך רשמי המאשר את היותו של המציע יצרן המערכת המוצעת.

- תעודת רישוי – תעודה המעידה על זכויות השימוש בתוכנה או בקוד

- מכתב אישור – מכתב רשמי מיצרן המערכת המאשר את זכויות המציע להפצה של המערכת.

    - נסיון קודם

- למציע ניסיון קודם במתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 3 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה, עבור לפחות 3 לקוחות שונים בישראל, כאשר:

לכל אחד משלושת הלקוחות לפחות 500 משתמשים במערכת.

אצל כל אחד משלושת הלקוחות, שפת המערכת הינה עברית.

אצל כל אחד משלושת הלקוחות, המערכת פעילה בייצור במועד הגשת הצעה זו.

עבור לקוח אחד לפחות, המערכת כוללת ממשק להחצנה של מידע ופריטי תוכן באמצעות פורטל ו/או אתר אינטרנט.

| # | שם הלקוח | תקופת ההתקשרות |  |  | מספר משתמשים במערכת | שפת המערכת | ממשק להחצנה של מידע ופריטי תוכן באמצעות פורטל ו/או אתר אינטרט (קיים/לא קיים) | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה |  | תאריך סיום |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |  |

איכות ההצעה

- בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם לתנאי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.

ניסיון קודם

- ניסיון המציע בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, עבור לקוחות שונים, מעבר לתנאי הסף 4.3.3.

- במענה לסעיף זה על המציע להציג את ניסיונו בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 3 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה זו עבור לקוחות נוספים, מעבר ללקוחות אותם הציג המציע בטבלת לקוחות 11.3.3 בפרק ב', לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3 וס"ק 4.3.3.1-4.3.3.3

| # | שם הלקוח | תקופת ההתקשרות |  |  | מספר משתמשים במערכת | שפת המערכת | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה |  | תאריך סיום |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 2 |  |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 3 |  |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |

שביעות רצון לקוחות קודמים

- לצורך ניקוד סעיף זה, על המציע לוודא כי הוא מילא את כלל פרטי הקשר עבור הלקוחות שהציג בטלאות המענה לתנאי הסף ואמת המידה בדבר ניסיון קודם (סעיפים 11.3.3, 12.1.1 בפרק זה לעיל) באופן תקין וברור וכן פרטים אלה הינם עדכניים וכי מדובר בגורמים הבקיאים בשירותים שניתנו על ידי המציע.

מנהל הפרויקט

- במענה לאמת מידה זו, יפרט המציע, על גבי הטבלה להלן את ניסיונו הקודם של מנהל הפרויקט המוצע בניהול פרויקטי הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול ידע, המוצעת במסגרת מכרז זה,  במהלך שלוש השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2021,2022,2023) עבור לקוחות שונים;

- שם מנהל הפרויקט:________________

- דוא"ל:_________________________

- טלפון:_________________________

| # | שם הארגון (הלקוח) | תאריך תחילת מתן השירותים | תאריך סיום מתן השירותים | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 2 |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 3 |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 4 |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 5 |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |

  - המערכת המוצעת

- במענה על אמת מידה זו, יפרט המציע על גבי הטבלה להלן, עבור כל אחת מהדרישות הפונקציונאליות, המפורטות בסעיף 2 בפרק ג' ("המפרט הטכני") במסמכי המכרז.

- על המציע לציין באופן מפורט, עבור כל דרישה פונקציונאלית, כפי במוגדר במפרט הטכני (כולל תת סעיפ וס"ק) האם הפונקציונאליות הנדרשת קיימת במלואה או אינה קיימת במועד הגשת ההצעות, במערכת המוצעת.

- המציע נדרש למלא באופן מדויק ומושלם אחר הדרישה, ניתן להמחיש את המענה באמצעות צילומי מסכים מהמערכת המוצעת, אישורים, התחייבויות, הצהרות וכדומה.

- מודגש כי, אי מילוי דרישות אלה במלואן עלול לפגוע באופן מהותי בניקוד הצעת המציע.

- מובהר כי, מענה המציע על גבי הטבלה להלן, תהווה בסיס להצגת המערכת בשלב הDemo (כמפורט בסעיף 5.2.4.2 בפרק א' במסמכי המכרז) בו המציע יידש להציג פונקציונאליות שסימן כ"קיימת במלואה".

| סעיף | שם הסעיף | מספר דרישה | הדרישה בפתרון המוצע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | קיימת במלואה | אינה קיימת |
| 2.1.1 | ניהול פריטי ידע | 2.1.1.1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.2 |  |  |
| 2.1.2 | ניהול תהליכים וזרימת עבודה (Workflow) | 2.1.2.1 |  |  |
|  |  | 2.1.2.2 |  |  |
|  |  | 2.1.2.3 |  |  |
|  |  | 2.1.2.4 |  |  |
|  |  | 2.1.2.5 |  |  |
|  |  | 2.1.2.6 |  |  |
|  |  | 2.1.2.7 |  |  |
|  |  | 2.1.2.8 |  |  |
|  |  | 2.1.2.9 |  |  |
|  |  | 2.1.2.10 |  |  |
|  |  | 2.1.2.11 |  |  |
| 2.1.3 | תהליכי משוב | 2.1.3.1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.2 |  |  |
|  |  | 2.1.3.3 |  |  |
|  |  | 2.1.3.4 |  |  |
| 2.1.4 | רכיב פעמון (התראות) | 2.1.4.1 |  |  |
|  |  | 2.1.4.2 |  |  |
|  |  | 2.1.4.3 |  |  |
|  |  | 2.1.4.4 |  |  |
| 2.1.5 | רכיב מועדפים | 2.1.5.1 |  |  |
|  |  | 2.1.5.2 |  |  |
|  |  | 2.1.5.3 |  |  |
|  |  | 2.1.5.4 |  |  |
|  |  | 2.1.5.5 |  |  |
| 2.1.6 | שאלוני ידע | 2.1.6.1 |  |  |
|  |  | 2.1.6.2 |  |  |
|  |  | 2.1.6.3 |  |  |
|  |  | 2.1.6.4 |  |  |
|  |  | 2.1.6.5 |  |  |
|  |  | 2.1.6.6 |  |  |
|  |  | 2.1.6.7 |  |  |
|  |  | 2.1.6.8 |  |  |
|  |  | 2.1.6.9 |  |  |
|  |  | 2.1.6.10 |  |  |
|  |  | 2.1.6.11 |  |  |
| 2.1.7 | פרופיל אישי | 2.1.7 |  |  |
| 2.1.8 | מנגנון חיפוש, מיון וסינון | 2.1.8.1 |  |  |
|  |  | 2.1.8.2 |  |  |
|  |  | 2.1.8.2 |  |  |
|  |  | 2.1.8.3 |  |  |
|  |  | 2.1.8.4 |  |  |
|  |  | 2.1.8.5 |  |  |
|  |  | 2.1.8.6 |  |  |
|  |  | 2.1.8.7 |  |  |
| 2.1.9 | דוחות ומחולל דוחות | 2.1.9 |  |  |
|  |  | 2.1.9.1 |  |  |
| 2.1.10 | יכולות בינה מלאכותית | 2.1.10.1 |  |  |
|  |  | 2.1.10.2 |  |  |
|  |  | 2.1.10.3 |  |  |
|  |  | 2.1.10.4 |  |  |
|  |  | 2.1.10.5 |  |  |
|  |  | 2.1.10.6 |  |  |
|  |  | 2.1.10.7 |  |  |
|  |  | 2.1.10.8 |  |  |
| 2.1.11 | קרא וחתום | 2.1.11.1 |  |  |
|  |  | 2.1.11.2 |  |  |
|  |  | 2.1.11.3 |  |  |
|  |  | 2.1.11.4 |  |  |
| 2.1.12 | מנגנון התראות | 2.1.12.1 |  |  |
|  |  | 2.1.12.2 |  |  |
| 2.1.13 | ניהול משתמשים | 2.1.13.1 |  |  |
|  |  | 2.1.13.2 |  |  |
| 2.1.14 | מנגנון הרשאות | 2.1.14.1 |  |  |
|  |  | 2.1.14.2 |  |  |
|  |  | 2.1.14.3 |  |  |
|  |  | 2.1.14.4 |  |  |
|  |  | 2.1.14.5 |  |  |
|  |  | 2.1.14.6 |  |  |
|  |  | 2.1.14.7 |  |  |

תפיסת הפתרון

- את מסמך תיאור תפיסת הפתרון, יש להגיש במענה למכרז, על גבי סעיף זה.

- מסמך תיאור תפיסת הפתרון יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- סקירה אודות המציע והצוות המוצע.

- סקירה אודות ניסיון המציע ככלל ובפרויקטים דומים בפרט.

- היערכות המציע למתן השירותים כולל לוחות זמנים להקמה.

- מבנה ארגוני של הצוות המוצע לביצוע פרויקט ההקמה ולמתן השירותים בתקופת התפעול השוטף.

- אופן יישום והטמעת המערכת בהתאם לדרישות המכרז ככלל והדרישות הפוקנציונאליות בפרט.

- האופן בו הפתרון המוצע יענה על מטרות וצרכי המשרד.

- תהליך עבודה לשמירה על עדכניות טכנולוגית ושדרוגים במערכת בהתאם לחידושים טכנולוגיים בשוק ככלל והתייחסות למנגנוני AI בפרט.

- על המציע לצרף, מצגת (עד 15 שקפים) המפרטת את תפיסת הפתרון המוצע על ידו, בהתאם להנחיות בסעיף 5.2.5 בפרק א' במסמכי המכרז.

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.

ככל שהמציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

בקשות

הגשת בקשות במסגרת ההצעה

במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.

מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים.

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים.

הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

ככל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

אישור והתחייבות

בחתימתנו אנו מאשרים כי:

- קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

- כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

רשימת נספחים שיש לצרף להצעה

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח. |
| נספח 2 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 3 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. |
| נספח 4 | אישור עסק חי | אישור רו"ח בדבר העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי בהתאם לנוסח המופיע בנספח. |
| נספח 5 | אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים | אישור רו"ח מבקר, בדבר היקף הפעילות של המציע, כנדרש בתנאי הסף, בהתאם לנוסח המופיע בנספח. |

נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 104/6/2024- הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע

טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

כללי

- על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.

- מובהר, כי המשקלים המפורטים ביחס ליחידות התמחור מטה, הם בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב ההצעה הזוכה ואין לראות בהם משום ביטוי או שיקוף כלשהו לכמויות שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות. למזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו לפי צרכיו בפועל.

הצעת המחיר

- הצעת המחיר הינה עבור אספקת כלל השירותים, נשוא מכרז זה, בהתאם למפורט בפרק ג' ("המפרט הטכני") ובמהלך כל תקופת ההתקשרות.

- כל שורה בטבלה מהווה יחידת תמחור נפרדת. יש להקפיד למלא את כל יחידות התמחור ולעשות כן, בהתאם לכללים המופיעים תחת הטבלה.

- הצעת המחיר תינתן אך ורק במספרים עגולים. ככל ומציע ינקוב במספר עשרוני, יהיה רשאי המזמין לתקן את הסכום הנקוב למספר העגול הקרוב ביותר כלפי מעלה.

- יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".

- על המציע לנקוב בסכום המוצע על ידו (₪), שלא יעלה על מחירי המקסימום המוגדרים בטבלה,  עבור כל אחת מיחידות התמחור בסעיפים 1-2 בטבלה – פרויקט ההקמה (מחיר חד פעמי) וחבילות רישוי משתמשים שנתי.

מציע שינקוב בהצעתו בסכום העולה על מחירי המקסימום המוגדרים בטבלה, יחשב כמי שהציע את המחיר המירבי עבור יחידת התמחור.

- על המציע לנקוב באחוז הנחה אחיד המוצע על ידו מהמחירים המירביים במחירון כ"א, עבור יחידת התמחור בסעיף 3 בטבלה - ביצוע שינויים ושיפורים (שו"שים).

מציע שלא מעוניין להציע הנחה יציין זאת מפורשות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, אם מציע לא יציין אחוז הנחה ייחשב הדבר כ-0 אחוזי הנחה.

| הצעת המחיר (כולל מע"מ) - למילוי ע"י המציע | משקל | מחיר מקסימום (לא כולל מע"מ) | מחיר מינימום | יחידת משנה | יחידת התמחור | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ₪ | 20% | 700,000 | ללא | - | פרויקט הקמה | 1 |
| ₪ | 65% | 860,000 | ללא | חבילת רישוי 1,000 משתמשים | רישוי משתמשים שנתי | 2 |
| ₪ |  | 545,000 |  | חבילת רישוי 500 משתמשים |  |  |
| ₪ |  | 120,000 |  | חבילת רישוי 100 משתמשים |  |  |
| ₪ |  | 65,000 |  | חבילת רישוי 50 משתמשים |  |  |
| % | 15% | 248 | ללא | מנהל פרויקט | שו"שים מחיר שעת עבודה | 3 |
|  |  | 218 |  | מנתח מערכות |  |  |
|  |  | 229 |  | מתכנת (מפתח תוכנה) |  |  |
|  |  | 170 |  | בודק |  |  |
|  |  | 143 |  | מדריך/מטמיע |  |  |
|  |  | 110 |  | עורך תוכן |  |  |
|  |  | 201 |  | מאפיין חווית משתמש |  |  |
| כללים נוספים עבור טבלה זו: - במידה ולא יוצע מחיר לגבי אחת או יותר מיחידות התמחור לעיל, ההצעה כולה תפסל ותדחה על הסף. - על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו. |  |  |  |  |  |  |

המציע מתחייב כי:

- לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.

- מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.

- המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי. יובהר, כי כל התנאה או הסתייגות על האמור בנספח זה, ככל ותעשה חרף האמור , לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, מספר 104/6/2024 עבור משרד החינוך. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע, מספר 104/6/2024.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח 4 – אישור רו"ח אודות העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי

תאריך:_______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ ("המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ו- 5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח 5 – אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לתקופה 2021 עד 2023

לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים ________ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2:

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף __ להלן.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי, שהינו גבוהה  מ2,000,000 ש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 2021,2022,2023.

בכבוד רב,

_____________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – בדצמבר 2020.

יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

- כללי

- מינהל טכנולוגיות ומידע מופקד על מתן פתרונות ושירותים דיגיטליים למערכת החינוך לרבות אחריות על פיתוח, תפעול ותחזוקה של כ- 300 מערכות מידע שפותחו לאורך עשרות שנים בפלטפורמות שונות הנותנות מענה לכלל קהלי היעד במערכת החינוך (מטה ומחוזות המשרד, מנהלים, מורים, תלמידים, הורים,  רשויות ועוד).

- המינהל, אשר כפוף למנכ"ל משרד החינוך,  מעסיק מאות עובדי פיתוח ומערכות מידע ומשלים יכולות וצרכים באמצעות ספקי מיקור חוץ.

- העבודה השוטפת של המשרד כוללת קשרי עבודה, שיתוף מלא ועדכונים שוטפים בין היחידות השונות וכמו כן, מתן שירותי תמיכה ללקוחות המשרד ועל כן נדרשת מערכת מידע אשר תרכז, תנגיש ותציג חומרים ופריטי מידע פרסונאליים ומקצועיים לכלל עובדי משרד החינוך באמצעות המערכת, נשוא מכרז זה וכמו כן תאפשר החצנה של חומרים ופריטי מידע לפורטלים ואתרים של משרד החינוך ללקוחות השונים.

- המשרד מעוניין להטמיע תשתית אחודה כוללת לניהול הידע במשרד החינוך ותפעול מקצה לקצה של תהליכי העבודה בחטיבת תקשוב ושירות.
התשתית האחודה תוקם ע"י ספק מנוסה בעל מוצר מדף נפוץ ומוכח לניהול ידע, תהליכים עסקיים ועוד כמפורט במסמך זה.

המערכת המוצעת, תכלול את כלל היכולות והפונקציונאליות הנדרשת בעת הקמתה והכל כמוגדר במכרז זה ובהתאם להנחיות המשרד.  זאת ועוד, במהלך תקופת ההתקשרות ירחיב וישפר הספק את המערכת באמצעות פיתוחים, הרחבות וגרסאות, ככל שיידרש ע"י המשרד ובהתאם למוגדר למכרז זה.

המערכת תפעל מאזור ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל.

  - מונחים והגדרות מקצועיים

הפירושים, ההגדרות והמונחים שבמסמך ההזמנה ישמשו גם במסמך זה. בטבלה להלן, מפורטים המונחים המקצועיים בהם יעשה שימוש במכרז זה.

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| מנהל פרויקט מטעם הספק | מנהל פרויקט מקצועי אשר מוקצה ע"י הספק ותפקידו לאשר לנהל את פרויקט הקמת המערכת (ראו הגדרת "פרויקט ההקמה") ולשמש כגורם המקשר והמתאם בין המזמין לספק בכל הקשור להיבטים המקצועיים והשוטפים של העבודה. |
| מערכת / המערכת | מערכת לניהול ידע |
| פרויקט ההקמה | פרויקט אפיון, פיתוח, יישום, בדיקות, הדרכה והטמעת מערכת לניהול ידע, נשוא מכרז זה. |
| שלשה (במערכת CRM) | נושא ראשי, נושא משני ותת נושא של סוג פניה במערכת. |

  - מטרות ויעדים

המערכת תהווה תשתית אחודה, מרכזת, עדכנית וגמישה לניהול הידע בנושאי תפעול, שימור ידע ארגוני, שירות ותוכן במשרד. המערכת תהיה בעלת ממשק משתמש ידידותי וקל לתפעול למשתמשי הקצה ולמנהלי המערכת ותכלול יכולות ניהול, ארגון והפצת ידע מסודרות למשתמשי המערכת, בהם אגפים, מטה המשרד, מחוזות, מוקדי שירות, מעגלי תמיכה וגורמי מענה נוספים בערוצי התקשורת של המשרד.

    - מטרות

      - שיפור רמת המענה של הגורמים השונים בערוצי התקשורת של המשרד (הזנת מידע בפורטלים השונים ובמערכות לשירות עצמי, נציגי מוקד וכדומה).

      - אינטגרציה למערכת ה-CRM על מנת לאפשר מענה אחיד ומסודר לפניות שירות.

      - שיפור יכולות התמיכה, מתן כלים לאבטחת איכות המענה והקניית יכולות השירות העצמי במוקד ובפורטלים של המשרד.

      - שמירה על עדכניות טכנולוגית, עדכוני ושדרוגי גרסאות באופן מהיר ושמירה על רציפות תפקודית ככל הניתן.

      - גמישות לביצוע שינויים, שיפורים, התאמות והרחבות במערכת.

      - הפקה של דוחות סטטיסטים וניהוליים, בהתאם לצרכי המזמין, באופן עצמאי, מהיר פשוט ונוח.

  - מצב קיים

משרד החינוך הינו אחד מספקי השירותים הגדולים במשק. המשרד מפעיל מספר רב של מוקדי תמיכה פנימיים וחיצוניים (שירותים במיקור חוץ).

מערכת ניהול הידע הקיימת, הוטמעה במשרד לפני כ-6 שנים ומשמשת באופן מלא לניהול הידע במשרד החינוך.

    - מערכת המידע לניהול ידע הקיימת הינה מערכת מידע מבית KMS, "Lighthouse".

    - המערכת משרתת משתמשים פנימיים (עובדי המשרד) באופן שוטף.

    - המערכת מספקת פתרון לניהול הידע במוקדי השירות, תוך שילוב מנגנוני פיקוח ובקרה על הפצה וקריאת פריטי ידע, רמת הידע של נציגי השירות, יכולות ניתוח איכות פריטי הידע, ניתוח פופולריות השימוש בפריטי הידע ויכולת החצנה של פריטי ידע למערכות תמיכה בשירות עצמי, פורטלי מידע ומערכת ה-CRM.

    - כלל המשתמשים רתומים ומורגלים לשימוש במערכת אך ברצון המשרד לשדרג ולשפר את פונקציונליות המערכת כמענה לפערים שונים של חוסר גמישות המערכת במצב הקיים כגון,  יכולת יצירת פריטי תוכן ללא תלות בספק, ניהול ומתן הרשאות, הפקת דוחות עם הגדרת שדות לבקשת המזמין ללא תלות בספק, יכולות חיפוש מתקדמות וחדשניות ועוד.

  - משתמשים

המערכת תשמש יחידות ארגוניות שונות כגון מנהל חטיבות השירות הדיגיטלי, ומנהלת תחום השירות הדיגיטלי וכמו כן, תנגיש מידע, באמצעות פורטלי ידע, לגורמים חיצוניים כגון עובדי הוראה, סגל בית ספרי, הורים ותלמידים, עובדי רשויות, בעלויות, מוסדות חינוך, רשתות חינוך, ספקים וזכיינים שונים של המשרד ותתופעל ע"י מזיני תוכן בעלי הרשאות שונות. לפיכך, הדרישה היא שניהול המערכת והתכנים בה, ינוהלו בהתאם למנגנון הרשאות חכם, מתקדם ועשיר התומך באופן מלא במבנה זה כמפורט בסעיף 2.1.14 בפרק זה, מנגנון הרשאות.

בטבלה להלן מתואר אומדן היקף המשתמשים במערכת, נשוא מכרז זה;

| סוג משתמש | הגדרה | הרשאות מרכזיות | אומדן היקף משתמשים |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin (מנהל המערכת) | הגורם המרכזי בניהול המערכת ובעל ההרשאות המרביות במערכת. למנהל המערכת הרשאות מרביות לניהול משתמשים, הפקת דוחות ונתונים, הזנת תכנים, ניהול הרשאות והפצת התראות. | - ניהול משתמשים (כולל ניהול סיסמאות) - ניהול ההרשאות - ניהול מזיני ואזורי תוכן - חילול והפקת דוחות - כלל ההרשאות במערכת | 2 |
| מידען/עורך תוכן | משתמש בעל הרשאות לעדכון תוכן בכלל אזורי המערכת ו/או באזורי תוכן ייעודיים אליהם הוא קיבל הרשאות. | - הרשאה להזנת תכנים והעלאת קבצים - הרשאה לעריכת תכנים - הרשאת צפייה | 30-40 |
| משתמש קצה אקטיבי | משתמש קצה, עובד המשרד, הצורך תוכן וידע במערכת | הרשאת צפיה | 4,500 |

** מובהר כי, היקפי המשתמשים המפורטים לעיל מבוססים על אומדן בלבד ואין המזמין  מתחייב להיקפים אלו או לכל היקף אחר, בכל שלב בתקופת ההתקשרות.

  - אילוצים

    - המערכת המוצעת תהיה מבוססת מוצר מדף בהתאם לדרישת המזמין.

    - המערכת החדשה תחליף את המערכת הקיימת במשרד החינוך ותצטרך לתת מענה לכל רכיבי המערכת הקיימת וגם לרכיבים ודרישות נוספות והכל כמפורט במסמכי המכרז.

    - המערכת תתמוך בשתי שפות לפחות לרבות עברית וערבית.

    - כלל רכיבי המערכת לרבות התוכנה, הנתונים וכלל המשאבים יופעלו על גבי landing zone בישראל, על ענן "AWS" (Amazon Web Service)  או GCP" (Google Cloud Platform)".

    - פרויקט ההקמה לא יעלה על שלושה (3) חודשים מרגע החתימה על ההסכם.

- היישום

פרק זה להלן (פרק היישום) מגדיר את הדרישות הפונקציונליות מהמערכת המוצעת, נשוא המכרז.

העבודה השוטפת של המשרד, הכוללת קשר בין היחידות השונות, קשר בין המטה לנציגויות ועדכון שוטף מחייבת מערכת אשר תשמש את כלל משתמשי המערכת בהנגשת ותקשור ידע באופן שוטף, נגיש ונוח.

כאמור לעיל, המערכת תוקם ע"י ספק מנוסה בעל מוצר מדף נפוץ ומוכח לניהול ידע כמפורט במסמכי המכרז.

כאמור לעיל, המזמין מבקש להקים, להטמיע ולתחזק מערכת ניהול ידע, נשוא מכרז זה, עשירה ביכולות מובנות ומוכחות, בהתאם לדרישות סעיף זה להלן, כך שהיקף השינויים וההתאמות הנדרשות עבור המזמין יהיה מינימלי ככל הניתן ועל המציע לקחת בחשבון דרישה זו בעת הגשת ההצעה.

המציע יתחייב לספק במסגרת פרויקט ההקמה, כהגדרתו בסעיף 4.2 להלן, את כלל הרכיבים המפורטים בסעיף זה – כפונקציונליות קיימת בפתרון המוצע על ידו ו/או בהתחייבות לפיתוח הרכיבים ויישומם במערכת.

  - רכיבי המערכת

המערכת המוצעת תכלול את כלל רכיבי המערכת אשר יאפשר יישום מלא של כל תהליכי העבודה וצרכי המזמין, המפורטים במכרז זה ואשר יוגדרו ע"י הספק בשלבי האפיון המפורט.

להלן מוצגים רכיבי המערכת בהם תתמוך המערכת, בין היתר –

    - ניהול פריטי ידע

ממשק הניהול יכלול אזור ניהול פריטי ידע פתוח וגמיש שיאפשר למנהל המערכת ו/או למזיני התוכן להעלות, לערוך ולעדכן פריטי ידע שיוצגו למשתמשים והכל בהתאם לדרישות סעיף זה להלן.

      - יצירה והעלאת פריטי ידע

יצירה והעלאת פריטי ידע במערכת תתבצע באופן שוטף, בנוחות ובפשטות, על ידי מנהל המערכת ו/או משתמש בעל הרשאה (שהוגדרה לו על ידי מנהל המערכת) בהתאם למבנה תבניות קבוע ו/או כל מבנה אחר שיוגדר בשלב האפיון המפורט.

יצירת פריט ידע על ידי משתמש בעל הרשאה, תכלול ביצוע הפעולות המפורטות להלן;

        - המערכת תאפשר בחירת תבנית ו/או מבנה  ליצירה והעלאת פריט ידע חדש והזנת שדות ייעודיים נדרשים בהתאם לתבנית ו/או המבנה שנבחר ליצירת הפריט.

        - המערכת תאפשר הגדרת הרשאות לביצוע שינויים/עדכונים לפריט הידע ע"פ מנגנון ההרשאות (כמפורט בסעיף 2.1.14  להלן).

        - המערכת תאפשר קישור פריט ידע לשלשה במערכת ה-CRM לפי קטגוריה (ראה הגדרה בסעיף 1.1 לעיל) במידת הצורך. לדוגמא, המערכת תשייך פריט למוקד ספציפי, או למספר שלשות במספר מוקדים שונים. (ראה פירוט בסעיף אינטגרציה וממשקים 2.3 להלן).

        - המערכת תאפשר החצנת פריט ידע במגוון פורטלי המשרד (ראה פירוט בסעיף אינטגרציה וממשקים, 2.3 להלן).

        - המערכת תכלול מנגנון בקרה לזיהוי כפילות בין פריטי ידע. בעת יצירת פריט ידע חדש, המנגנון יזהה אם פריט הידע החדש, דומה באופן מלא ו/או במאפיינים מסוימים, על פי קריטריונים שיוגדרו על ידי המזמין בשלב האפיון המפורט, לפריט ידע קיים במערכת ותתריע למזין התוכן, מעלה הפריט, על כפילות שנמצאה. מזין התוכן יוכל לבחור באם להמשיך להעלות את הפריט או לבטל את פעולת יצירת הפריט.

        - המערכת תתריע למנהל המערכת על כל פעולת יצירה, שינוי, עדכון, הפצה וכדומה של פריטי ידע.

        - המערכת תאפשר שמירת פריט ידע במצב טיוטה, על מנת לאפשר למזין התוכן ליצור את פריט הידע בשלבים, כך שיוכל לחזור ולהשלים את עבודתו מהמקום בו עצר.

        - המערכת תאפשר צירוף/העלאת קבצים מסוגים שונים, לפריט ידע ובכלל זה:

- תמונות וסרטונים  -JPG, PNG, MP4.

- מדריכים, מסמכים - PDF, DOC DOCX, , XLS, XLSX, PPT, PPTX.

- פריטי שמע -  אודיו,  Podcast ועוד.

- וכל סוג קובץ אחר מקובל, בהתאם לדרישת המזמין.

      - עריכת פריט ידע

פריטי הידע השונים, ניתנים לעדכון ועריכה על ידי משתמשים בעלי הרשאה ועל המערכת לאפשר יכולות אלה, למשתמשים בעלי הרשאה. כמו כן, המערכת תתעד, תשמור ותנהל את גרסאות פריט הידע ולרבות גרסאות קובץ של פריט כמפורט להלן;

        - המערכת תאפשר לכל משתמש בעל הרשאה, לבצע פעולות עריכה, שינוי, עדכון, מחיקה של פריט ידע לרבות העלאת / החלפת קובץ לפריט.

        - המערכת תשמור ותנהל את היסטוריית הגרסאות של כל פריט ידע והקבצים המצורפים לפריט.

        - המערכת תאפשר גישה וצפייה בהיסטוריית הגרסאות של פריט ידע למשתמשים בעלי הרשאה.

        - המערכת תאפשר הגדרת הרשאות גישה לגרסאות השונות.

        - כל פעולת עריכה ו/או עדכון של פריט ידע קיים במערכת, תייצר גרסה חדשה של הפריט הכוללת מספר גרסה, תאריך יצירת הגרסה, ציון שם המשתמש אשר יצר את הגרסה החדשה וכדומה.

        - המערכת תשמור ותתעד את כלל נתוני הגרסאות (כמפורט לעיל) על מנת לאפשר למשתמשים בעלי הרשאה, מעקב והתחקות אחר שינויים בכלל גרסאות פריט הידע.

    - ניהול תהליכים וזרימות עבודה (Workflow)

המערכת תכלול מנגנון  Workflow שיאפשר הגדרה של סבבי אישורים ליצירה/עריכה/הפצה של פריט ידע, עבורו נדרש אישור במידת הצורך.

      - המערכת תאפשר הגדרת סבבי אישורים ליצירה, העלאה ועדכון פריטי ידע.

      - הגדרת סבב האישורים תכלול בחירת השלבים והגורמים המאשרים בכל אחד מן השלבים בסבב.

      - סבב האישורים יכלול אפשרות תגובה של כל גורם בסבב (אישור/שינוי/דחיה).

      - הגורמים המאשרים יוכלו לבצע שינויים בפריט הידע בכל שלב בסבב ו/או לבקש מיוצר הפריט לבצע שינויים נדרשים לצורך אישור הפריט.

      - אישור הגורם המאשר, יעביר באופן אוטומטי את פריט הידע לגורם הבא בסבב.

      - דחייה על ידי הגורם המאשר תכלול הזנה של סיבת הדחייה ופריט הידע יחזור בהתאם לבחירת הגורם המאשר לגורם הקודם בסבב ו/או ליוצר הפריט לביצוע שינויים נדרשים והגשה חוזרת.

      - עבור כל פריט ידע שנמצא בסבב אישורים המערכת תנהל סטטוס כגון ממתין לאישור/ אושר/עודכן ואושר/ נדחה.

      - בכל שלב במהלך סבב האישורים יוכל משתמש בעל הרשאה להתחקות אחר סטאטוס האישור – מי מהגורמים אישר ובפתחו של איזה גורם מאשר נמצא הפריט.

      - המערכת תאפשר שליחת התראה לגורם המאשר.

      - המערכת תאפשר שליחת הודעה ליוצר הפריט בדבר סיום סבב האישורים.

      - בסיום סבב האישורים, יוכל מזין התוכן, ליצור/לעדכן/להפיץ את פריט הידע.

    - תהליכי משוב

המערכת תכלול רכיב משובים שיאפשר למשתמשי הקצה במערכת, מילוי משוב על פריט ידע לצורך הסקת מסקנות, שיפור וייעול פריטי הידע ואופן הנגשתם במערכת.

רכיב המשוב, יוטמע בדף פריט ידע, בהתאם להגדרת מנהל המערכת/מזין התוכן ויאפשר מענה מהיר על משוב אודות הפריט (רלוונטיות הפריט, בהירות תיאור ללא מעבר בין מסכים במערכת ובהתאם לדרישות המפורטות להלן;

      - הוספת רכיב משוב לפריט ידע תתאפשר לכל משתמש בעל הרשאה ליצירת פריטים במערכת על פי שיקול דעתו, באופן עצמאי וללא תלות בספק.

      - המערכת תאפשר הוספת רכיב משוב מסוגים שונים כגון שאלה פתוחה, שאלה סגורה, שאלת ברירה, מספר שאלות, דירוג ועוד כפי שיוגדר בשלב האפיון המפורט.

      - המערכת תאפשר, למשתמשי הקצה, מילוי המשוב על ידי הזנת מלל חופשי בתיבת טקסט ו/או סימון תשובה ו/או דירוג על פי כוכבים ו/או מתן ציון מספרי, בהתאם לסוג המשוב מבין הסוגים המפורטים לעיל ובהתאם לדרישות המזמין כפי שיוגדרו בשלב האפיון המפורט.

      - המערכת תאפשר למשתמשים בעלי הרשאה, צפייה במשובים שהתקבלו ממשתמשי הקצה באופן מרוכז ו/או על פי פריט ידע וכמו כן, מיון וסינון משובים להצגה בחיתוכים שונים. הצגת המשובים נתונים שיוצגו אודות המשובים ואופן הצגתם יאופינו על ידי המזמין בשלב האפיון המפורט.

    - רכיב פעמון (התראות)

המערכת תכלול רכיב פעמון ייעודי למשתמש, לריכוז והצגת כלל ההתראות שהתקבלו למשתמש במערכת. רכיב הפעמון יוצג למשתמש בכל מסך במערכת.

      - רכיב הפעמון יציג חיווי אודות התראה חדשה שהתקבלה.

      - לחיצה על רכיב הפעמון תפתח דף / חלונית שתרכז ותציג את כלל ההתראות שקיבל המשתמש.

      - כל התראה שתוצג, תכלול את נושא (כותרת) ההתראה, תאריך קבלת ההתראה ותוכן ההתראה.

      - רכיב הפעמון וההתראות, יהיה ייעודי לכל משתמש במערכת וירכז ויציג את כלל ההתראות שקיבל אותומשתמש.

    - רכיב מועדפים

המערכת תכלול רכיב מועדפים להצגת פריטי ידע מועדפים של כל משתמש.

      - המערכת תאפשר לכל משתמש סימון פריט ידע כפריט מועדף על ידי לחיצה אחת על כפתור ייעודי.

      - כל פריט ידע שיסומן, על ידי המשתמש כמועדף, יוצג לאותו משתמש באזור ייעודי במסך המערכת ו/או בדף ייעודי.

      - אזור/דף המועדפים יכלול ויציג למשתמש את כלל פריטי הידע המועדפים שלו ויאפשר גישה מהירה לפריטים אלה.

      - המערכת תאפשר למשתמש לנהל ולבחור את סדר הצגת פריטי הידע המועדפים שלו על פי קריטריונים שונים כגון תאריך (מהישן לחדש/החדש לישן), קטגוריה (בכל רמה), סדר א'-ב' ועוד כפי שיוגדר בשלב האפיון המפורט.

      - כמו כן, המערכת תאפשר למשתמש להגדיר סדר הצגת פריטי הידע המועדפים שלו, מותאם אישית, על ידי גרירת הפריטים בהתאם לרמת חשיבות ושימושיות פריט הידע עבור אותו משתמש.

    - שאלוני ידע (מבחנים)

המערכת תכלול רכיב שאלונים שיאפשר בניית שאלוני ידע (מבחנים) בגמישות ונוחות מרבית, ובהתאם למפורט בסעיף זה להלן;

      - המערכת תאפשר למנהל המערכת ו/או למזיני תוכן בניה של שאלון ידע להפצה ומילוי על ידי משתמשי הקצה.

      - שאלון ידע יהיה במבנה קבוע הכולל רקע כללי, שאלות ותשובות/שדה הזנת תשובה והנחיות רלוונטיות למענה ומילוי במידת הצורך.

      - רכיב השאלונים יכלול שאלות מסוגים שונים כגון,

- שאלות חד ברירה, רב ברירה (שאלות אמריקאיות)

- שאלות פתוחות

- שאלות סדר

- שאלות התאמה

- ועוד

      - המערכת תאפשר בניה של שאלון באופן פשוט ונוח, על ידי בחירת סוג השאלות, הזנת תוכן השאלה והתשובות האפשריות (במקרים בהם נדרש), הזנת שם השאלון, רקע כללי והנחיות למילוי.

      - המערכת תאפשר הגדרה של משקל/ציון לכל שאלה לצורך חישוב ציון סופי של השאלון.

      - המערכת תאפשר סימון שאלה כשאלת חובה או רשות.

      - בסיום מענה המשתמש על השאלון, המערכת תחשב את הציון הסופי של המשתמש, בהתאם לחלוקת המשקלות/הציון של כל שאלה ותציג למשתמש את הציון שקיבל.

      - המערכת תאפשר למשתמש לעבור על התשובות בכל שלב לפני הגשה (יכולת חזרה אחורה – Back).

      - המערכת תאפשר למשתמש להמשיך מהמקום בו הוא הפסיק במידה ויצא מהמבחן שלא לצורך.

      - המערכת תכלול אזור ייעודי שירכז ויציג את כלל השאלונים שנבנו במערכת.

      - עבור כל שאלון יוצג למנהל המערכת ו/או משתמש בעל הרשאה, נתונים אודות המשתמשים שענו על השאלון, הציון שקיבל כל משתמש וניתוחים סטטיסטיים כגון ציון ממוצע כללי, ציון ממוצע לכל שאלה וכדומה.

    - פרופיל אישי

המערכת תכלול רכיב פרופיל אישי לכל משתמש, לניהול פרטיו האישיים של המשתמש (לדוגמא שם משתמש, שם מלא, תמונה, וקבוצת ההרשאה אליה הוא משויך).

    - מנגנון חיפוש, מיון וסינון

המערכת תכלול מנגנון חיפוש, מיון וסינון חדשני, פשוט ונוח לשימוש בעל יכולות מתקדמות אשר יאפשר לכלל משתמשי המערכת, חיפוש ואיתור פריטי ידע, תוכן ומידע באופן פשוט, מהיר, נוח ויעיל על גבי כלל המידע הקיים במערכת.

המנגנון יכלול יכולות מיון, סינון, חיפוש וחיפוש מתקדם למציאת כל המידע הנדרש למשתמש במינימום פעולות קצרות ופשוטות.

שימוש במנגנון החיפוש יחולל שאילתה על מאגר הנתונים במערכת ויציג את פריטי הידע/התוכן/המידע הרלוונטיים בהתאם לחיפוש המשתמש.

      - המערכת תאפשר חיפוש פריט ידע / חיפוש תוכן ו/או מידע ע"פ כל אחד ממאפייני פריטי הידע, בשדות חיפוש ייעודיים שיכללו שדה טקסט חופשי, רשימת בחירה, רשימת בחירה מותנית (בהתאם לבחירה מתוך רשימה קודמת בסדר היררכי), שדה תאריך וכדומה.

      - המערכת תאפשר סינון של פריטי ידע, תוכן ומידע לפי קטגוריות, תגיות.

      - המערכת תאפשר מיון של פריטי ידע, תוכן ומידע ע"פ מאפיינים שונים כגון א-ב, תאריך(חדש ישן), פופולריות, ועוד.

      - מנגנון החיפוש יכלול חיפוש פשוט (free text).

      - מנגנון החיפוש יכלול יכולות חיפוש מורפולוגי.

      - מנגנון החיפוש יכלול יכולות השלמת מילים על ערכי החיפוש (Autocomplete).

      - מנגנון החיפוש יכלול יכולות חיפוש מתקדם לאחר סינון מאפיינים כך שהחיפוש שיתבצע לאחר הסינון יבוצע רק על פי השדות שנבחרו בסינון.

מובהר כי, הגדרת הפרמטרים, המאפיינים, הנתונים ואופן הצגת תוצאות החיפוש יוגדרו בשלב האפיון המפורט.

    - דוחות ומחולל דוחות

המערכת המוצעת תכלול דוחות קבועים, על פי הגדרת צרכי המזמין, וכן מחולל דוחות דינאמי ליצירת דוחות אד-הוק ע"י משתמשים בעלי הרשאה לכך במערכת אשר יאפשר הפקת דוחות בהתאם לצרכיהם ועל פי פרמטרים מרובים, סינונים חיתוכים וכדומה.

מודגש, כי אחזור המידע במערכת (הפקת דו"חות וביצוע שאילתות) יהיה בכפוף להרשאות הגישה שיוגדרו למשתמשים, לדוגמה: דו"חות ושאילתות ייעודיים למנהל המערכת לא יהיו זמינים למזיני תוכן ו/או משתמשי מערכת אחרים.

כלל הדוחות יהיו ניתנים לייצוא לקובץ CSV / Excel וישמרו בהיסטוריית הדוחות שהופקו במערכת.

המערכת תכלול לפחות את הדוחות הקבועים המפורטים להלן;

- דוח כמות משתמשים על פי סוג משתמש (פנימי/חיצוני) וקבוצת הרשאה

- דוח כמות משתמשים פעילים/לא פעילים על פי סוג משתמש (פנימי/חיצוני)

- דוח כניסות למערכת על פי אוכלוסיות

- דוח שכיחות שימוש בפריט ידע

- דוח משובים בפריט ידע בחיתוכים שונים

- דוח מילות / סינוני חיפוש שכיחים

- דוח השוואת כמות צפיות בפריט ידע אל מול ציוני משוב

- דוח מעקב ובקרת שימוש

- דוח סטטוס פריטים בסבבי אישורים

- דוח פריטים שנוצרו במערכת בתקופת זמן מוגדרת

- דוח עדכון פריטי ידע

- דוח סטטוס קרא וחתום (הצגת נתוני "חתימה" על פריט/פריטים)

מובהר כי, כלל הדוחות הקבועים יאופיינו בשלב האפיון המפורט

      - לוח מחוונים (Dashboard) ומידע מרוכז

המערכת תציג נתונים מנותחים באופן מרוכז באמצעות לוח מחוונים הכולל גרפים, עוגות נתונים, מדי נתונים ועוד. לוח המחוונים יכלול את היכולות כמפורט להלן;

        - הצגת מידע מרוכז בזמן אמת למשתמשים מורשים.

        - ממשק נוח המאפשר שימוש קל וידידותי למשתמש.

        - אפשרות התמקדות על פי בחירת המשתמש. נושאים נבחרים להצגה, יוצגו בנפרד משאר הנושאים בכל סוגי המחוונים.

מובהר כי, הגדרת הפרמטרים, המאפיינים, הנתונים ואופן הצגת תוצאות החיפוש יוגדרו בשלב האפיון המפורט.

    - יכולות בינה מלאכותית

המערכת תכלול יכולות חיפוש, ניתוח ויצירה בעזרת מנגנוני בינה מלאכותית לשיפור התהליכים במערכת וכמפורט להלן;

      - חיפוש באמצעות שפה טבעית (NLP)

המערכת תכלול מנגנון לחיפוש ופיענוח שאילתות משתמשים בשפה טבעית (NLP) שיאפשר למשתמשים חיפוש חופשי באמצעות הזנת שאלות וקבלת מידע מרוכז ומתומצת מתוך כלל פריטי הידע/התוכן/המידע/המסמכים והקבצים במערכת.

המערכת תזהה את הקשר השאלה, שיזין המשתמש במנגנון זה, תנתח ותספק תשובה בהתאם ועל בסיס הידע הקיים במערכת.

מנגנון זה, יבצע למידה שוטפת של הנתונים במערכת, המתעדכנים באופן שוטף לצורך שמירה על עדכניות ואספקת תשובות מדויקות, רלוונטיות ועדכניות לשאלות חיפוש המשתמשים.

      - יצירת תקציר אוטומטי של פריט ידע

המערכת תדע לייצר תקציר אוטומטי של פריט ידע במטרה לספק סקירה כללית של עיקרי התוכן בפריטי הידע. המערכת תנתח ותוציא את התוכן של הפריט באופן אוטומטי, את הרעיונות והעיקרים המרכזיים ואף הבנת קשרים בין מסמכים שונים.

      - יצירת סיכום אוטומטי של פריט ידע

המערכת תדע לייצר סיכום אוטומטי של פריט ידע במטרה לתת פירוט של המידע הקריטי והנקודות המרכזיות והעיקריות המופיעות בפריטי הידע. המערכת תפענח את התוכן של הפריט באופן אוטומטי, ותציג סיכום מקוצר של תוכן פריט הידע ואף הבנת הקשרים בין מסמכים שונים והצגת סיכום אחד של מספר פריטי ידע.

      - יצירת פריט ידע באופן אוטומטי (GenAI)

המערכת תדע לייצר פריט ידע חדש על בסיס דוגמאות קיימות ו/או על בסיס קובץ (הקיים במערכת או בייבוא קובץ למערכת) באמצעות שימוש באלגוריתמים של בינה מלאכותית לזיהוי סוג המסמך וניתוח התוכן שלו. ניתוח התוכן יכלול זיהוי הכותרות, הפסקאות הראשיות והנושאים העיקריים. הפריט שנוצר יישמר במערכת עם אפשרויות ניהול ושינויים ידניים על ידי מזין התוכן במידת הצורך.

      - שינוי נימה בפריט ידע

המערכת תדע לנתח את הטקסט ולשנות את הסגנון, הטון או המיקוד של המידע המוצג באמצעות מודלים של בינה מלאכותית לניתוח הטקסט. ניתוח זה מאפשר התאמה של התוכן לקהל היעד או הדגשה של אספקטים שונים של המידע בהתאם לצורך.

      - הארכת טקסט בפריט ידע

המערכת תדע לנתח טקסט קיים, פרשנויות והקשרים במטרה להרחיב עליו ולהוסיף מידע רלוונטי. הארכת הטקסט מתבצעת על ידי הוספת פרטים, הרחבת רעיונות קיימים או הסברת מושגים בצורה מעמיקה יותר.

      - הצעת ניסוח אלטרנטיבי ובדיקת איות

המערכת תשתמש במנגנוני למידה עמוקה, תבצע בדיקות איות אוטומטיות ותציע תיקונים לשגיאות איות וספרותיות. מנגנון זה יאפשר למשתמש לבחור בין אפשרויות תיקונים שונות לפי הצורך, כגון תיקוני איות ו/או הצעות לשינויים בסגנון וניסוח התוכן.

      - רכיב צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית

המערכת תכלול רכיב צ'אט בוט בעל יכולות AI, אשר יאפשר למשתמשים לשאול שאלות בשפה חופשית וקבלת מענה מדויק, ככל הניתן, בהתאם לצורך תוך הפניה למקורות רלוונטיים במערכת, תמיכה במשתמש בתפעול המערכת, סיוע בחיפוש מידע ומיקוד החיפוש וכדומה.

רכיב זה, יהיה זמין בכל שעות היממה, בעל חווית משתמש חדשנית, פשוטה ונוחה ויספק מענה מהיר ויעיל לצרכי המשתמשים.

    - קרא וחתום

המערכת תאפשר הוספת רכיב קרא וחתום לפריטי ידע, על ידי משתמש בעל הרשאה ועבור פריטי ידע המחייבים קריאה וחתימה (אישור קריאה) של המשתמש.

      - המערכת תאפשר, למשתמש בעל הרשאה, הגדרת פריט ידע/תוכן מחייב חתימה והוספת רכיב קרא וחתום לפריט הידע.

      - המערכת תאפשר הפצת פריט הידע המחייב חתימה, למשתמשי המערכת באמצעות הגדרת משתמשים באופן ידני (בחירת משתמשים)  ו/או הפצה קבוצות הרשאה.

      - המערכת תרכז ותציג למשתמש בעל הרשאה, סטטוס חתימה על הפריט על פי שמות המשתמשים אליהם הוא הופץ וסטטוס (חתם/לא חתם) של כל משתמש.

      - המערכת תרכז, תתעד ותשמור, את נתוני החתימה על הפריט על פי שם המשתמש ותאריך החתימה.

    - מנגנון התראות

המערכת תכלול מנגנון התראות שיאפשר הפצת התראות אוטומטיות ו/או יזומות, במערכת ו/או במייל, למשתמשי המערכת על פי הגדרה.

מנגנון ההתראות יאפשר הגדרת התראות על בסיס עיתי או על בסיס התרחשות של אירועים וכמו כן, יכלול התראות קבועות ויכולת הגדרת התראות יזומות, על ידי משתמשים בעלי הרשאה לכך במערכת.

      - התראות אוטומטיות

        - המערכת תאפשר לכל משתמש בעל הרשאה, להגדיר התראות אוטומטיות למשתמשי קצה.

        - המערכת תאפשר להגדיר תנאים ואירועים בהם תופיע התראה אוטומטית (לדוגמא, בעת דרישה לאישור פריט בסבב אישורים, עדכון על יצירה ו/או עדכון פריט ידע במערכת, דרישה לחתימה (מנגנון קרא וחתום)).

        - המערכת תאפשר לבחור את אופן הפצת ההתראה (לדוגמה התראה בדוא"ל או בתוך המערכת).

      - התראות יזומות Notifications

        - המערכת תאפשר למשתמש בעל הרשאה להפיץ, באופן יזום,  התראות מתפרצות למשתמשי המערכת בשולחן העבודה דרך רכיב הפעמון (ראה סעיף 2.1.4).

        - המערכת תאפשר לקבוע את נוסח / תוכן  ההתראה לרבות הזנת טקסט חופשי (אלפא-נומרי) וקישורים (URL).

        - המערכת תכלול מגבלת היקף התווים בהתראה בהתאם למבנה קבלת ההתראות ואופן הצגתן בחלונית/בדף ההתראות וכפי שיוגדר בשלב האפיון המפורט.

        - המערכת תאפשר הפצת התראה לכלל משתמשי המערכת ו/או לכל קבוצת הרשאות מוגדרת. המשמעות היא שגורם בעל הרשאה יוכל לבחור משתמשים (בחירה ידנית או קבוצת הרשאה מתוך קבוצות ההרשאה במערכת).

        - המערכת תכלול תצוגה מקדימה preview) ) של התראה, טרם הפצתה.

        - המערכת תאפשר לתזמן את מועד ההפצה של ההתראה.

        - המערכת תציג חיווי על התראה חדשה בפעמון של המשתמשים אליהם נשלחה ההתראה וכמו כן, תציג את ההתראה ברכיב הפעמון של המשתמש כמפורט בסעיף 2.1.4.

    - ניהול משתמשים

המערכת תכלול מנגנון לניהול משתמשים, על ידי מנהל המערכת (Admin).

      - המנגנון יאפשר הקמת משתמשים והגדרת פרטיהם ובכלל זה, שם המשתמש, סוג המשתמש, תפקיד, שיוך ארגוני והגדרת הרשאות בהתאם למנגנון הרשאות כמפורט בסעיף 2.1.14 להלן.

      - המנגנון יאפשר עדכון והסרת משתמשים וכן, עדכון פרטי המשתמשים ועדכון הרשאות.

    - מנגנון הרשאות

המערכת תכלול מנגנון הרשאות לניהול משתמשים והרשאות משתמשים, על ידי מנהל המערכת (Admin) הכולל את הדרישות המפורטות להלן;

      - ניהול סוגי משתמשים ברמות ארגוניות שונות ובמגוון תפקידים, לרבות מתן הרשאות ברמה שמית, ומתן הרשאות למשתמשים חיצוניים ומשתמשים מזדמנים.

      - מתן הרשאות על פי קבוצות משתמשים כולל תמיכה במבנה ארגוני ויצירת קבוצת הכוללת משתמשים בעלי מאפיינים מסוימים כגון תפקיד, קבוצה, מוקד וכדומה.

      - ניהול גישה למערכת (ניהול מערך סיסמאות), כולל יכולת שינוי סיסמאות ברמת המשתמש.

      - הגדרת רמת הרשאה ו/או סוג הרשאה כגון הרשאת מזין תוכן/הרשאת צפייה/הרשאת צפייה לתכנים ייעודים בהתאם לקבוצה וכדומה.

      - לכל רמה ו/או קבוצת הרשאה במערכת, ייקבעו המסכים המורשים, המשתמשים המשויכים והפעולות המורשות במערכת.

      - המערכת תשמור את היסטוריית ההרשאות לכל משתמש לרבות לוג שינויים ושמירת היסטוריה.

      - התחזות לתפקידים והרשאות

המערכת תאפשר למנהל המערכת להתחזות למשתמשי מערכת שונים ולבצע התחברות (Log-In) לצורך עיון, ביצוע בדיקות, ווידוא שיוך תקין של תוכן ונראות נאותה וכדומה.

  - ממשק משתמש

הפתרון הנדרש הינו מערכת בעלת ממשק ניהול אחיד לכל חלקי הפתרון. במידה ונעשה חיבור בין מספר מודולים/ תהליכים/ רכיבים, תהייה ביניהם אינטגרציה מלאה שתאפשר סטנדרטיזציה וחיבור נגיש בין הרכיבים.

המערכת תהיה בעלת ממשק משתמש חדשני, ידידותי, נוח ופשוט לתפעול וכמו כן, תותאם למשתמש המזוהה לטובת הגברת שימושי המערכת ושיפור חווית המשתמש ובהתאם למפורט בסעיף זה להלן;

    - ממשק המערכת יהיה ממשק WEB, ללא התקנה בצד המשתמש.

    - המערכת תתמוך בשפה העברית וכן בטקסט משולב עברי-אנגלי (הקלדה, הצגה, חיפוש).

    - ממשק המשתמש יהיה מותאם (רספונסיבי), להתחברות ושימוש ממחשבים נייחים, מחשבים ניידים ומכשירי מובייל.

    - ממשק המשתמש של המערכת יעוצב באופן מודרני, חדשני, מזמין ונוח שיאפשר למשתמשי המערכת לצרוך את התוכן ולבצע פעולות באופן אינטואיטיבי וללא צורך בהדרכה.

    - המערכת תכלול ממשק ניהול אחיד לכל חלקי הפתרון.

    - ממשק המשתמש יכיל ניווט נוח בין דפי המערכת והצגת מסלול הניווט (Breadcrumbs) אותו עבר המשתמש  ואפשרות חזרה בלחיצת כפתור לאחד הדפים במסלול הניווט.

    - ממשק המשתמש המותאם לצרכי משרד החינוך יתוכנן ויבוצע על ידי הספק.

  - אינטגרציה וממשקים

בסעיף להלן מתוארות הדרישות לאינטגרציה בין המערכת המוצעת, נשוא מכרז זה, למערכות המשרד.

ההתממשקות בין המערכות תהיה כפי שיוסכם בתאום מול ממונה הממשקים במינהל ובהתאם לטכנולוגיה שתוגדר על ידי המזמין.

| מערכת | תיאור הממשק | נתונים שעוברים בממשק | כיוון הממשק | תדירות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Dynamics CRM (מערכת ניהול קשרי הלקוחות של המשרד) | העברת פריטי ידע המקושרים לשלשות ב-CRM | - פריט ידע - היררכיית פריט הידע | חד – כיווני יוצא ממערכת ניהול הידע למערכת ה-CRM. | יומי |
| פורטלים (חיצוניים ופורטל פנים ארגוני) | החצנת מידע להצגה בכ-12 פורטלים כגון פורטל ארגוני, פורטל תלמידים, פורטל הורים | פריטי ידע, תוכן ועוד. | חד- כיווני יוצא ממערכת ניהול הידע לפורטלים השונים | יומי |
| צ'אט בוט Gemini | ממשק לצ'אט בוט Gemini של המשרד המוטמע בפורטלים השונים ובמערכת ה-CRM לצורך חיפוש מידע הקיים במערכת ניהול הידע | פריטי ידע, תוכן ועוד. | דו כיווני | יומי |
| IDM מערכת ניהול הזהויות של המשרד | ממשק למערכת הזדהות אחידה של משרד החינוך בהתאם לנהלים ולהנחיות המשרד. | העברת TOKEN, כמפורט בלינק. | דו כיווני | שוטף |

    - ממשקים נוספים עתידיים

מערכת המידע לניהול ידע, נשוא מכרז זה, עשויה לכלול אינטגרציה וממשקים נדרשים גם למערכות הליבה ומערכות תפעוליות אחרות במשרד החינוך לרבות מערכות מידע פנימיות, מערכות מידע חיצוניות, שירותים מקוונים, ועוד.

על הספק לקחת בחשבון ממשקים עתידיים למערכות נוספות במשרד כגון מערכת AD, מערכת Salesforce ועוד.

ממשקים אלה ימומשו על פי הצורך ובכפוף לדרישת המשרד ויתומחרו על פי מנגנון השו"שים המפורט בסעיף 4.3.7.

  - יישומון מובייל (Mobile APP) – רכיב אופציונאלי

המשרד שומר לעצמו את האופציה להרחיב את השימוש במערכת המוצעת גם ליישומון מובייל אשר יאפשר ביצוע פעולות במובייל, הנגשת מידע רלוונטי וביצוע פעולות למתן ערך ייעודי למשתמשים שונים בהתאם להרשאותיהם.

יישומון המובייל יפותח ויוטמע בהתאמה למערכת ניהול הידע, מבחינת ממשק וחווית המשתמש ויתאים למערכות ההפעלה IOS ,ANDROID.

    - יובהר כי הרחבת השימוש במערכת גם ליישומון מובייל הינה אופציונלית ולמשרד בלבד קיימת הזכות להחליט האם להזמין את השירותים, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולכל אורך תקופת ההתקשרות -  ולספק לא תהיה כל תלונה בגין אי הזמנת שירותים אלו.

    - באם יחליט המזמין לממש את השירות הנ"ל, המימוש יעשה על פי המפורט בסעיף 4.3.9 למסמך זה.

    - כמו כן, במידה והמשרד יחליט על ביצוע שינויים, שיפורים, פיתוחים והתאמות על גבי יישומון המובייל, הספק יבצע זאת במסגרת מנגנון השו"שים כמפורט בסעיף 4.3.7.

- טכנולוגיה

  - כללי

    - המערכת המוצעת תתבסס על מוצר מדף בעל ניסיון מוכח לניהול ידע ולא תחייב שינויי תוכנה מיוחדים או התאמות נרחבות עבור התכולה המתוארת במסמך זה.

    - המערכת המוצעת והתשתית עליה היא נשענת יאפשרו יישום, הרחבות, פיתוחים של פונקציונאליות ייחודית ולא קיימת – בהתאם לדרישות המזמין.

    - המערכת המוצעת והתשתית עליה היא נשענת מאושרת למכירה ושימוש בהתאם לתקני המחשוב והתקשורת בארץ.

    - הממשק התפעולי של המערכת, לרבות ממשק המסכים האדמיניסטרטיביים של עורכי התוכן, ומלבד לממשק מנהל המערכת, יתמוך בצורה מלאה בשפה העברית ויעמוד בדרישות המפורטות בפרק 2 (היישום).

  - אספקת שירותי ענן על גבי Landing zone בישראל

    - המערכת המוצעת כולה תותקן, תופעל ותנוהל ע"י הספק בסביבת שירות אינטרנטית על גבי ענן ציבורי ותסופק למשרד בשיטת התקשרות של "המערכת כשירות" – SAAS – Software as a service על גבי ענני Amazon Web Services EMEA Sarl (להלן "AWS") או על גבי Google LLC  (להלן "GCP"). הענן יוקם על אזור ענן ציבורי במדינת ישראל.

    - הספק יארח את התוכנה על גבי תשתית ספקי הענן ונושא באחריות למתן גישה ללקוח לתוכנה ולשירותים המסופקים במסגרתה.

    - במסגרת השירות, נתוני התוכן  של המזמין מועברים, נשמרים או מעובדים במערכת הספק.

    - במסגרת השירות, נתוני התוכן של המזמין נמצאים באופן קבוע או רגעי, בשליטת הספק (לרבות קריאה, שינוי, מחיקה, ביצוע כל פעולה אחרת בנתונים או שינוי בהרשאות גישה אליהם).

    - מרכיב מהותי באחריות זו של הספק הוא עמידת המערכת המוצעת ורמת השירות במדדי רמת השירות המפורטים בנספח א'1 למפרט הטכני (ובפרט מדדי הזמינות של המערכות, התאוששות מתקלות ומדדי ביצועי מערכות).

    - חובתו של הספק במסגרת התקשרותו עם המזמין, לעשות כל שביכולתו על-מנת לעמוד במדדי רמת השירות, לרבות שדרוג התשתית, הגדלת כוח מחשוב והרחבת נפחי תעבורת תקשורת, ככל שיידרש.

המשמעות היא שכלל השירותים הינם באחריותו המלאה והכוללת (מקצה לקצה)  של הספק לרבות כל מערך התוכנה, החומרה והתשתיות המעורבים בהספקת המערכת, נשוא מכרז זה.

לפיכך, למזמין אין ולא תהיה נגיעה לנושאים אלה והאחריות על תפעול, תחזוקה, שדרוג והחלפה של מערכים הינה של הספק בלבד.

  - סביבות המערכת

המערכת המוצאת תכלול לפחות 3 סביבות מלאות הנגישות לבעלי הרשאה מטעם המזמין

| סביבת ייצור Production | סביבת ייצור מלאה בענן, שתהיה זמינה למשרד |
| --- | --- |
| סביבת בדיקות Test (PPD) | סביבת ענן שתהיה זמינה למשרד ותהיה שכפול (Dupicate) של סביבת הייצור (PRD) ותכלול את כלל הנתונים שיועתקו אחת לתקופה. סביבה זו תכיל את הפיתוחים שיבוצעו במערכת לבקשת המשרד, ותהיה זמינה למשרד לביצוע בדיקות קבלה לפני עלייה לייצור |
| סביבת פיתוח Development | סביבת פיתוח באתר הספק. אינה זמינה למשרד (בניהול הספק). |

    - הספק יקים, יתחזק, ינהל וישתמש בסביבות נוספות, ככל ויידרש, לשם עמידה מלאה בכלל דרישות המזמין מיישום המערכת.

  - התאמה לתחנות קצה ודפדפנים

    - המערכת תותאם ותאפשר שימוש מתחנות עבודה (desktop) ומיישומי מובייל / טבלטים (ביצוע פעולות ייעודיות)  - באמצעות יישום ייעודי ותואם.

    - אפליקציית המובייל תותאם ותפותח עבור מכשירי אנדרואיד לסוגיהם,  מכשירי iOS לסוגיהם.

    - המערכת  תותאם לדפדפנים הבאים לפחות –

- Chrome 100+

- + Firefox 89

- Edge (chromium-based versions only)

- ספארי 13 ומעלה

  - נפחים עומסים וביצועים

המערכת המוצעת נדרשת להיות מסוגלת להתמודד עם ההיקפים, הנפחים, העומסים וזמני התגובה המפורטים בסעיף זה.

במסגרת המענה, על המציע להתייחס ליכולת הפתרון המוצע על ידו לעמוד בדרישות המפורטות בכל רכיב להלן.

לצורך הוכחת עמידה בסעיף המציע יגיש הצהרה חתומה על ידי מנכ"ל/עורך דין החברה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבדוק את תכולת הסעיף בעת הדגמת פתרון המציע .

    - היקפים ועומסים

משתמשים יפנו למערכת באמצעים שונים: מחשבים אישיים, תחנות עבודה VDI, טאבלטים, מחשבים ניידים ומכשירי סלולאר. כמות משתמשי המערכת, כפי שמפורט בסעיף 1.4.

    - זמני תגובה

המערכת נדרשת להיות מקוונת (ON LINE) באופייה. לפיכך, נדרשת תגובה מיידית (חלקי שניות) לפעולות של הקלדה ועבודה שוטפת מול המסך. שאילתות ודוחות נדרש זמן תגובה של עד 10 שניות (במקרה של שאילתות ודוחות כבדים מאוד עד 3 דקות). במסגרת בדיקות הקבלה תיבדק עמידת המערכת המוצעת בביצועים הנ״ל (בדיקת עמידה בזמני התגובה).

  - עדכניות טכנולוגית

לאורך כל תקופת ההתקשרות, יעדכן, ישדרג ויתאים הספק את המערכת המוצעת, על חשבונו ובכפוף להסכם ההתקשרות, לכל עדכון ושדרוג טכנולוגי אשר משפיע על השימוש במערכת לרבות; מערכות ההפעלה בתחנות העבודה, מערכות הפעלה במובייל (iOS, android), שדרוגי גרסאות דפדפנים להן היא הותאמה מלכתחילה, מכשירי מובייל נפוצים, מוצרי תשתית ועוד.  שדרוגים ועדכונים טכנלוגיים, יבוצעו בהתאם להנחיות סעיף זה והספק יהא אחראי לביצוע כלל הפעולות המפורטות להלן;

    - שדרוגים ועדכונים טכנולוגיים יבוצעו לאחר תיאום עם המינהל ועם יתר הגורמים הרלוונטיים במשרד.

    - התאמת המערכת ועדכניותה תבוצע בתוך פרק זמן סביר ונאות המאפשר עבודה רציפה על המערכת (ובכל  6 חודשים לכל הפחות).

    - הליך עדכון גרסה, יכלול תהליכי העברת ידע אודות השינויים בגרסה החדשה, תהליכי בדיקות איכות (QA) מקיפות לגרסה החדשה (כולל בדיקות שפיות) וכמו כן, תהליכי הדרכה והטמעה במידת הצורך, ובהתאם לשיקול דעתו של המזמין.

    - מובהר כי, לצורך שמירה על רציפות תפקודית, ייתכן כי עדכוני גרסה יבוצעו מחוץ למסגרת שעות העבודה (בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:00 ובימים שישי ושבת).

  - אחריות כוללת על גיבוי ואחסון המערכת

    - מחויבות הספק - על הספק לספק אחריות כוללת, מקצה לקצה, על אחסון וניהול תקינות המערכת למשך כל תקופת ההתקשרות ובכלל זה: רציפות מלאה, תמיכה שוטפת (365/24(, ניטור שוטף, אבטחה לוגית, אבטחה פיסית.

    - גיבוי ואחסון - מערך האחסון והגיבוי יכלול אמצעים, שיטות ונהלים אשר יבטיחו שמירה על כל נתוני המערכת, במקרה של נפילת תוכנה או חומרה ויעמדו בכל דרישות המזמין.

    - ניטור, התראות והתאוששות מתקלות ונפילות

      - תשתית המערכת תכלול מנגנונים מובנים המבצעים ניטור מלא על המערכת על כל רכיביה ובכלל זה ניטור הפעולות שבוצעו בתהליכים השונים והממשקים.

      - ניתן יהיה לבצע איתור תהליכים, איתור תקלה ו/ או ביצוע שינויים והתאמות בתהליכים.

      - ניהול וטיפול באירועים במערכת ותיעודם כולל ניהול לוגים ואפשרות יצוא כלל החיוויים למערכת חיצונית בממשק סטנדרטי, כגון – syslog.

      - המערכת תספק התראות על תקלות בזמן אמת, באמצעות הודעת דוא"ל, מסרון, התראות מערכת או באופן אחר לגורמים מורשים ורלוונטיים אשר מופו והוגדרו ע"י המזמין.

  - אבטחת מידע וסייבר

מובהר כי הספק יעמוד בכל דרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח ב'1 - אבטחת מידע וסייבר.

  - נגישות

    - ככלל המשרד נדרש לעמוד בתקן AA  עבור אתרי האינטרנט ומערכות.

    - בעת פיתוח שינויים ושיפורים של מערכות קיימות, נדרש לשמר את היכולות הקיימות לעמידה בתקן הנגישות.

    - בעת פיתוח ו/או הטמעה של מערכות חדשות יש צורך לשלב את העמידה בתקן במהלך האפיון והפיתוח וכן לקבל אישור מורשה המשרד לנושא הנגישות טרם עליית המערכת לאוויר.

    - הספק מתחייב לעמוד בסטנדרטים לפיתוח, המחייבים את המשרד, כפי שיימסרו לו לאחר זכייתו במכרז, ע"י צוות ממשק המשתמש.

    - הספק יידרש לקבל מצוות ממשק המשתמש, אישור על תקינות התוצרים ועמידתם בסטנדרטים, במהלך שלבי הפרויקט הבאים:  אפיון, עיצוב ופיתוח.

    - עם סיום הפיתוח הספק יידרש לעמוד בבדיקת תקינות HTML, שתבוצע ע"י נציג צוות ממשק משתמש והוא מתחייב לבצע את התיקונים שיידרשו, לפני סיום כל שלב.

- המימוש

  - כללי

    - מכרז זה עוסק בהקמת מערכת מידע לניהול ידע, המבוססת על מוצר מדף והכוללת פיתוחים, שינויים והתאמות, בהתאם לצרכי משרד החינוך, כמפורט במכרז זה.

    - מימוש המערכת המוצעת יכלול את מלוא הפונקציונאליות המתוארת בסעיף 2.1 בפרק היישום, תהליכי הסבה וקליטת כלל הנתונים והמידע ממערכת ניהול הידע הקיימת במשרד, אינטגרציה למערכות המזמין, תהליכי הדרכה והטמעה ועד עלייה מוצלחת לאוויר. המימוש יתבצע במסגרת פרויקט הקמת המערכת (לעיל ולהלן: פרויקט ההקמה").

    - דרישות עתידיות אשר יעלו מעת לעת, יאופיינו, יוגדרו, יפותחו ויעלו בפרויקטי שדרוג (גרסאות המערכת) במהלך תקופת ההתקשרות. פרויקטים אלו ימומשו באמצעות מנגנון גרסאות ושו"שים כמוגדר בסעיף 4.3.7 להלן.

    - הספק מתחייב להגיש את הצעתו בהתאם לכל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

    - תכולת ההסכם

בטבלת מרכיבי השירות להלן מתוארת תכולת ההסכם להקמת המערכת במשרד ותיחום האחריות בין הספק למזמין.

מודגש, כי המזמין אינו מחויב לרכוש את כל תכולת השירותים המפורטת במסגרת המכרז.

| # | תכולה | אחריות |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | הספק | משרד החינוך |
| 1 | היערכות ותוכנית עבודה | - ההכשרה והקצאת צוות הפרויקט הייעודי לביצוע הפרויקט, לרבות מנהל הפרויקט שאושר לניהול פרויקט ההקמה. - הגדרת תכנית עבודה לפרויקט ההקמה – לאישור המזמין. | - היערכות לתחילת עבודה וקליטת הספק. - אישור תכנית העבודה. |
| 2 | לימוד סביבת העבודה וביצוע אפיון מפורט | - ניתוח ומיפוי כלל הדרישות העסקיות של המזמין - מיפוי והגדרת תכולת העבודה - ניתוח הסביבה בה תפעל המערכת המוצעת. - הגדרת דרישות ממשקי המערכת ואפיון הממשקים. - הכנת מסמך אפיון מפורט – עסקי וטכני - עפ"י דרישות המזמין וניתוח פערים (Gap analysis). - תיקוף ועדכון תכנית העבודה בהתאם לתכולה המוגדרת. | - מינוי רפרנטים מקצועיים ומנהל פרויקט מטעם המזמין לליווי וניהול הפרויקט מצד המזמין. - הגדרות צד ממשקי המערכות המשיקות. - אישור מסמך תכולת העבודה SOW. - אישור מסמכי האפיון (עסקי וטכני) המפורט. - תיקוף ואישור עדכון ת"ע (במידה ויידרש). |
| 3 | פיתוח, הרחבה והתאמת המערכת | - ניהול שלב הפיתוח בפרויקט, בהתאם לת"ע המאושרת. - יישום, עיצוב ופיתוח המערכת בהתאם לאפיון הטכני / עסקי המפורט והמאושר. - פיתוח ממשקים נדרשים, יישומם ובדיקתם – עד לפעולתם התקינה. | - פיתוח ממשקים בצד מערכות המזמין. - ליווי תהליכי אבטחת מידע. - ליווי תהליכי תשתית והתקנה. - בקרה פרויקטלית על פעילות הספק. |
| 5 | בדיקות מסירה | - הקמת סביבת טסט לביצוע בדיקות. - ניהול שלב בדיקות המסירה, בהתאם לת"ע המאושרת. - הכנת תרחישי בדיקה - ביצוע בדיקות מסירה מקצה לקצה לרבות בדיקת הפיתוחים, הממשקים ופעילות המערכת, ביצוע תיקונים והתאמות בהתאם לממצאי הבדיקה. | - אישור מסמך תרחישי הבדיקה. - אישור ממצאי הבדיקה ומעבר לשלב הבא. |
| 6 | בדיקות קבלה | - אספקת מערכת מידע לניהול ממצאי הבדיקות – ליקויים, באגים ושינויים. - תיקון כל הליקויים שיימצאו ומופו עד אישור המזמין. | - ביצוע סבב בדיקות קבלה. - תיעוד ממצאים במערכת מידע ייעודית אשר תסופק ע"י הספק. - מעקב אחר בביצוע תיקונים. - יישום סבבי בדיקות קבלה. - אישור תקינות המערכת. |
| 7 | הסבת נתונים, מסמכים וקבצים | - אפיון תהליך הסבת הנתונים מהמערכת הקיימת. - אפיון תהליכי הסבת המסמכים והקבצים מהמערכת הקיימת ומערכות מנהלות מסמכים אחרות. - ביצוע תהליכי הסבת נתונים, מסמכים, וקבצים ומידע קיים עבור נתונים קיימים ונתונים היסטוריים, מהמערכת הקיימת למערכת החדשה. - ביצוע בדיקות הנתונים המוסבים, המסמכים והקבצים ותקינותם. ביצוע כל התיקונים הנדרשים. | - אישור מסמכי האפיון של הסבת הנתונים, המסמכים והקבצים. - ביצוע טיוב, ככל ויידרש. - ליווי הספק בתהליך ההסבה. - בדיקות ואישור תקינות הנתונים המוסבים ומעבר לשלב הבא. |
| 8 | הדרכת משתמשי המערכת | - הגדרת תכנית עבודה להדרכה לקבוצות המשתמשים במערכת. - ביצוע מכלול פעולות ושירותי ההדרכה בקרב כלל משתמשי המזמין ובהתאם לתכנית ההדרכה. | - אישור תכנית עבודה להדרכת המערכת. - ריכוז התהליך ואישורי התוצרים כמפורט בדרישות ההדרכה. |
| 9 | עלייה לאוויר | - עמידה ומימוש הקריטריונים לסיום פרויקט ההקמה. | - בקרה על עמידת הספק בקריטריונים לסיום פרויקט הקמת המערכת. |
|  | הטמעת המערכת | - הגדרת תכנית עבודה להטמעת המערכת בקרב קבוצות המשתמשים במערכת. - יישום תהליכי הטמעת המערכת, בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת. - תיעוד הבעיות/תקלות באמצעות מערכת מידע ייעודית. - טיפול ותיקון התקלות/בעיות. - תיעוד הפתרון. | - אישור תכנית עבודה להטמעת המערכת. - ריכוז התהליך ואישורי התוצרים כמפורט בדרישות ההטמעה. - הצגה ואיסוף של בעיות בפני הספק. |
| 10 | תמיכה ותחזוקת המערכת | - בקרה על קיום מחויבויות הספק על-פי תכולה ורמת שירות. | - תמיכה ותחזוקת המערכת כולל ביצוע שדרוגים, עדכונים ושינויים במערכת. |
| 11 | המשך פיתוח המערכת | - המשך פיתוח גרסאות המערכת בהתאם למנגנון הגרסאות / שיפורים ושינויים במערכת. | - הגדרת דרישות עסקיות לגרסאות. |

  - פרויקט הקמת המערכת

פרויקט הקמת המערכת (להלן; 'פרויקט ההקמה'), יכלול את כלל תהליכי הקמת המערכת המוצעת, המתבססת בעיקר על מוצר מדף, והכוללת בהכרח  את מלוא הפונקציונאליות המתוארת בסעיף 2.1 בפרק 2 "היישום" לעיל ואת כלל ממשקי המערכת.

במסגרת הפרויקט יהיה אמון הספק על כל שלבי הפרויקט לרבות ניתוח המצב הקיים, אפיון, הקמה, הסבה, הדרכה, עלייה לאוויר (והחלפת המערכת הקיימת) ויישום מלוא תהליכי ההטמעה מקצה לקצה – כל זאת כמפורט בסעיפים להלן.

הפרויקט יסתיים עם השלמת כלל הקריטריונים לסיום פרויקט ההקמה.

פרויקט הקמת המערכת יחל מיד עם חתימת החוזה בין הספק למזמין (להלן מועד "T") ויסתיים עם עליית המערכת לאוויר ולאחר השלמת מלוא הפונקציונליות הנדרשת ובמסגרת זמן שלא תעלה על שלושה (3) חודשים מרגע חתימת החוזה בין הספק למזמין.

התשלום עבור פרויקט ההקמה הינו תשלום חד פעמי אשר ישולם לספק לפי אבני דרך ובכפוף למוגדר בסעיף זה ובהתאם להצעת המציע לסעיף  1  בפרק ב'  על גבי טופס ההצעה הכספית למכרז זה.

מובהר ומודגש כי,  המזמין לא ישלם תשלומים נוספים עבור פרויקט ההקמה.

הספק יהיה אחראי על פרויקט ההקמה מקצה לקצה,  לרבות כל המפורט בסעיף זה.

    - היערכות לתחילת הפרויקט

      - מנהל פרויקט

הספק יקצה מנהל פרויקט מקצועי, אשר ינהל את פרויקט הקמת המערכת וישמש כגורם המקשר והמתאם בין המזמין לספק בכל הקשור להיבטים המקצועיים והשוטפים של העבודה, במהלך פרויקט ההקמה.

מנהל הפרויקט המוצע  יעמוד בתנאי הסף  למכרז זה וכמו כן, יהיה בעל ניסיון והיכרות עם היבטים טכניים ומחשובים הקשורים לשירותים הנדרשים על-מנת לתת מענה מידי לנושאים, אשר עשויים לדרוש מענה במסגרת הפעילות השוטפת ובעל יכולות ניהול ואינטראקציה בין אישית גבוהה.

הספק יוכל להחליף את מנהל הפרויקט רק בהסכמה מראש ובכתב של המזמין.

מובהר כי, למזמין שמורה הזכות, לאשר או לא לאשר את מנהל הפרויקט המוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי.

      - צוות הפרויקט

המציע יעמיד צוות פרויקט קבוע, מתאים ומוכשר לביצוע השירותים המפורטים בפרק זה, הכולל תחומי אחריות מוגדרים לכל בעל תפקיד ומבנה ארגוני סדור.

מובהר כי, רשאי הספק להשתמש בקבלני משנה להשלמת כישורים ומשימות.

      - תכנית עבודה

עם התנעת הפרויקט, יציג הספק תכנית עבודה מפורטת למימוש פרויקט הקמת המערכת הכוללת רמת פירוט דו שבועית לפחות.

תכנית העבודה תכלול רשימת פעילויות, קשרי הגומלין ביניהן, המשאבים שיוקצו לכל פעילות, אבני הדרך, נתיב קריטי וסיכונים הנוגעים לתוכנית העבודה וגידורם, תוצרי הביניים.

תכנית העבודה תאושר ע"י המזמין.

    - לימוד סביבת העבודה וביצוע אפיון מפורט

      - לימוד סביבת העבודה-  המציע ילמד את סביבות העבודה של המערכת ובכלל זה: סביבת מערכות המידע של משרד החינוך, תהליכי ניהול מערכות המידע משרד החינוך, מערכות משיקות, תהליכי תעבורת מידע ועוד.

      - מיפוי דרישות עסקיות - המציע ימפה, ינתח ויפרט את כלל הדרישות העסקיות של המזמין ממסמכי מכרז זה ומסמכים נוספים במשרד.

      - אפיון מפורט - המציע יהיה אחראי לביצוע אפיון מפורט לצרכים הספציפיים של משרד החינוך ובכלל זה דרישות אשר אינן בתכולת המדף ומהווים חלק מהצעת המציע.

      - האפיון המפורט יבוצע באמצעות פגישות ייעודיות של משתמשי מפתח בתהליכי הליבה של המערכת לרבות תיעוד הדרישות וסיכומי הפגישות.

      - שלב זה יחל מיד לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות (T) ויסתיים רק עם אישור המזמין למסמכי האפיון המפורטים.

    - פיתוח והתאמת המערכת

ביצוע פרויקט הקמת מערכת לניהול ידע, מקצה לקצה, בהתאם למפורט במסמך זה לרבות פיתוח, הרחבה והתאמת המערכת לצרכי המזמין כמו גם, פיתוח ממשקי המערכת. פרויקט זה ינוהל במסגרת תכנית עבודה סדורה ויכלול פגישות דיווח שוטפות של מנהל הפרויקט וצוותי הפרויקט הרלוונטיים, עם נציגי המזמין.

    - בדיקות איכות (Quality Assurance )

תהליכי בדיקות האיכות (QA), המהווים שלב משמעותי בתהליך הפיתוח והעלאת המערכת וגרסאותיה, הינם תהליכים מהותיים וקריטיים לעמידת הספק בקריטריוני ההצלחה של פרויקט ההקמה ושל תקופת התפעול השוטף ורמת השירות הנדרשת.

      - משרד החינוך הינו ארגון המחויב בעמידה בתקני ISO ולפיכך, בין היתר,  מחויב על ניהול ופיקוח נושא אבטחת איכות, תהליכים ואבני דרך המוגדרים במכרז.

      - תהליכי הבטחת איכות של פרויקט במשרד החינוך מתמקדים ומוגדרים החל ממשלב התכנון והגדרת הבקרות, דרך בדיקות מסירה, הקבלה  ועד תיעוד והפקת לקחים.

      - מנהל הבטחת האיכות במשרד, הוא הגורם המקצועי מטעם המזמין, המלווה את כלל תהליכי הבדיקות לאורך תקופת ההסכם.

      - באחריות הספק לנהל ולהוביל את תהליכי בדיקות האיכות לרבות –

        - מיפוי והגדרה מלאה ומקצה לקצה של מסמכי ותרחישי הבדיקות מקצה לקצה.

        - תכנון וביצוע מקצה לקצה של תהליכי בדיקות המסירה ותיעוד הממצאים.

        - הדרכה וליווי מלא של המזמין בביצוע תהליכי בדיקות הקבלה (ע"י המזמין).

        - טיפול בכל הממצאים לרבות הליקויים, ממצאים, בעיות יישום, פיתוח, אינטגרציה וכל הנדרש עד העמדת מערכת איכותית ומלאה לצרכי המזמין, מאושרת על ידם.

        - בדיקות תקופתיות ושוטפות של הגרסה.

        - אספקת כלי ממוכן ומתקדם לניהול תהליכי הבדיקות והממצאים.

        - תיעוד הממצאים והגרסאות.

הגדרת הדרישות המפורטות משלבי תהליך האיכות ובדיקות האיכות (QA) בפרויקט ההקמה ובמהלך תקופת ההתקשרות השוטפות מפורטת בנספח א'2 למפרט הטכני "דרישות בדיקות איכות".

נספח דרישות זה מבוסס על נוהל אבטחת איכות של אגף מחשוב, משרד החינוך אשר הותאם למטרות ודרישות מכרז זה.

דרישות אלו מחייבות את הספק.

    - הסבת נתונים

הספק יהיה אחראי להסבת הנתונים, המסמכים והקבצים מהמערכת הקיימת ויתר מאגרי המידע והמסמכים הרלוונטיים במשרד - למערכת החדשה המוצעת ובכלל זה:

      - טיוב נתונים – הכנת תשתיות ותוכנית להסבת הנתונים, המסמכים והקבצים לרבות הוספה/הסרה של שדות (טיוב הנתונים יבוצע על ידי הספק ובהתאם לדרישות המזמין).

      - ביצוע הסבת נתונים, המסמכים והקבצים  (באחריות הספק).

      - בדיקות קבלה להסבת הנתונים, המסמכים והקבצים  (באחריות הספק).

      - השלמת בסיס הנתונים החדש (קליטת נתונים שאינם קיימים במערכת הנוכחית) (באחריות הספק בהתאם להנחיית המזמין).

      - בדיקות קבלה לכל בסיס הנתונים החדש (באחריות המזמין).

    - הדרכה  והטמעת המערכת

על הספק לספק לנציגי המזמין שירותי הדרכה והעברת ידע על כלל רכיבי המערכת והתהליכים שיסופקו במסגרת ההסכם, כחלק מעלות הקמתם. ההדרכה תכלול את כל הנדרש כדי שמשתמשי המערכת יוכלו לנהלם ולתפעלם, מקצה לקצה ולממש את הפיתוחים שפותחו עבורם.

כמו כן, תכלול תכנית ההדרכה תהליכי הטמעה שוטפים (אשר יחלו לאחר עליית המערכת לאוויר וסיום פרויקט ההקמה)

      - הדרכת משתמשים על המערכת

        - ההדרכה למשתמשי המזמין תבוצע ע"י הספק ובאחריותו המלאה.

        - תפקיד הספק הינו הכנת חומרי ההדרכה הכוללים מצגות להדרכה פרונטלית על הפונקציונאליות המלאה של הערכת עבור המשתמשים וכן עבור מנהל המערכת ומדריך מלא למשתמש, על פי דרישת המזמין.

        - הספק יכשיר את המדריכים מטעמו באופן אשר יבטיח היכרות מעמיקה עם היישום, עם תהליכי העבודה ועולם התוכן של משרד החינוך.

        - תהליך ההדרכה יכלול הדרכה על הפונקציונאליות המלאה של המערכת עבור נציגי המשתמשים וכן עבור מנהל המערכת.

        - מועד ההדרכה יוגדר ע"י המזמין, בהתאם לתוכנית ההדרכה למשתמשים (אשר תסתיים לפני עליית המערכת לאוויר). תוכן, כמות ולו"ז ההדרכה יובא לאישור המזמין.

        - היקף ההדרכה יכלול לפחות שנים עשר (12) מפגשי הדרכה למזיני תוכן, ומנהלי מערכת בחלוקה על פי סוג המשתמש ובהיקפים המפורטים בטבלה להלן. כמו כן, ארבעה (4) מועדים להרשמה להדרכה מוקלטת (וובינר) עבור משתמשי קצה.

| משתמש | מספר מפגשים | אורך כל מפגש | סוג מפגש |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל מערכת (Admin) | 7 | 4 שעות | פרונטלי |
| מזין תוכן | 5 | 4 שעות | פרונטלי |
| משתמש קצה | 4 | 4 שעות | מקוון |

      - תכנית הטמעה

תכנית ההטמעה תחל עם עלייה המערכת לאוויר ותכלול ליווי של מטמיעים מטעמו של הספק, ליישום מוצלח ונאות של המערכת המוצעת בקרב משתמשי ה-Admin ומזיני התוכן אצל המזמין.

        - היקף ימי ההטמעה לא יפחתו ממ-5 ימי עבודה, בהם יגיעו מטמיעים מטעמו של הספק לאתרי המזמין לצורך ליווי משתמשי המערכת..  מועדי ההטמעה יתואמו עם המזמין.

        - ההטמעה תכלול ליווי והדרכה אישית של משתמשי ה-Admin ומזיני התוכן על ביצוע הפעולות והפונקציונאליות המשמשים אותו, ליווי המשתמש בשלבי ההפעלה הראשוניים של המערכת וכל סיוע אחר אשר יידרש על-מנת לאפשר למשתמש עבודה סדירה עם המערכת החדשה.

מובהר כי, פעולות ההדרכה וההטמעה  וההיקפים המוגדרים בסעיפים אלו לעיל, הינן חלק מפרויקט ההקמה וכלל העלויות הנגזרות מפעולות אלה, יכללו בהצעת המחיר ובכלל זה: עלויות הכנה והדפסת חומרי הדרכה, עלויות כ"א, עלויות נסיעה וכל עלות אחרת נגזרת.

    - תיעוד

על המציע הזוכה למסור למשרד בסיום שלב ההקמה:

      - תיק מערכת אשר יכיל את האפיון, המפרט, הצעת הספק וכל מידע ותיעוד אחר, אשר ישמש בסיס לעיצוב המערכת ובנייתה ובפרט - תיעוד מלא ועדכני של המערכת על כל רכיביה, מפרט תחזוקה תשתיות, חומרה ותוכנה, מסכים, טבלאות, ממשקים, קבצים ודוחות.

      - הספק אחראי לעדכן את תיק המערכת בכל אבן דרך על כל שינוי שיבוצע במערכת.

      - תיק תחזוקה אשר יכיל תיעוד מלא ומחייב של תחזוקת המערכת לרבות:

- אופן ביצוע הגיבויים

- בדיקות ובקרות יזומות נדרשות, לפי המלצות יצרן המערכת.

- בקרת שגיאות ותקלות;

- גורמים אליהם יש לפנות במקרה של תקלה  ודרכי ההתקשרות איתם.

- הספק אחראי לעדכן את תיק המערכת בכל אבן דרך על כל שינוי שיבוצע במערכת.

      - תוכן המסמכים יובא לאישור המזמין.

      - מובהר כי כל עדכון תצורה -  חומרה ו/או תוכנה, מחייב אישור בכתב של נציג המזמין.

      - הספק יהיה אחראי על תחזוקה שוטפת של התיעוד, וגרסתו המעודכנת תשקף את הגרסה העדכנית של המערכת המיושמת.

    - סיום פרויקט ההקמה

סיום פרויקט הקמת המערכת יהיה עם השלמתם המלאה של הקריטריונים המפורטים להלן ובמסגרת זמן שלא תעלה על שלושה (3) חודשים.

      - השלמת מלוא הפונקציונליות של המערכת, כפי שהוגדרה במסמכי האפיון ואישור המזמין לקבלת מלוא הפונקציונאליות.

      - סיום תהליכי הסבה וטיוב הנתונים והמסמכים – ואישור המזמין לתקינות הנתונים.

      - עמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה.

      - אינטגרציה מלאה ותקינה, זרימת מידע ונתונים תקינה אל מערכות המזמין.

      - עלייה לאוויר של המערכת ואישור המזמין.

      - השלמת פעילות ההדרכה וההטמעה.

    - שלבי תשלום

תשלום עבור פרויקט ההקמה יבוצע בהתאם למפורט להלן:

מובהר כי,התשלום בגין כל אבן דרך יעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה, לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך.

| אבן דרך לתשלום | תיאור אבן דרך לתשלום | אחוז תשלום (ממחיר פרויקט ההקמה) |
| --- | --- | --- |
| אבן דרך 1 | סיום פיתוח והשלמת בדיקות מסירה | 20% |
| אבן דרך 2 | סיום הסבת נתונים | 10% |
| אבן דרך 3 | סיום בדיקת תקינות המערכת לקראת עלייה לאוויר | 30% |
| אבן דרך 4 | סיום פרויקט ההקמה ועלייה לאוויר של המערכת. תחילת תקופת התפעול השוטף | 40% |

עמידה בלוחות זמנים

על המציע לעמוד ברמת השירות הנדרשת עבור פרוייקט ההקמה כמפורט בסעיף 18.2.6.2 בפרק ד'- הסכם ההתקשרות.

  - תקופת התפעול השוטף

עם השלמת פרויקט הקמת המערכת, ההתקשרות עם הספק  תעבור לתקופת התפעול השוטף בתמורה לדמי רישוי למשתמשי המערכת הפעילים בה והכל מוגדר בנספח 1 בפרק ב' – טופס הצעת המחיר.

במסגרת שירותים אלה, יבצע הספק, בין היתר, את הפעולות להלן (במחיר הקבוע אשר יפורט בהצעת המחיר):

    - מנהל לקוח

הספק יעמיד מנהל לקוח, אשר יהווה איש קשר לפניות המזמין במהלך כל תקופת התפעול השוטף.

איש קשר זה ילווה את פעילות הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות.

מנהל הלקוח יהא כתובתו של עבור הספק המזמין בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד המזמין וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי המזמין, אם יידרש לכך ע"י המזמין, ללא תמורה נוספת.

הספק יוכל להחליף את מנהל לקוח רק בהסכמה מראש ובכתב של המזמין.

על המציע להציג את מנהל הלקוח בשמו המלא ובתפקידו בסעיף הרלוונטי בפרק ב' – חוברת ההצעה למסמכי המכרז.

    - תחזוקה מונעת

הספק יידרש לבצע באופן שוטף ותדיר תהליכי תחזוקת מונעת מוגדרים ומנוהלים למרכיביה המרכזיים של המערכת על מנת להבטיח –

- הבטחת רציפות השירות בזמן ביצוע פעולות של תחזוקה מונעת.

- בדיקות תקינות למניעת תקלות.

- פעולות בתחום אבטחת המידע, על מנת לעמוד בדרישות המזמין.

    - תחזוקת שבר

הספק יבצע את כל הפעולות הנדרשות והמוגדרות בהסכם רמת השירות במקרים של תקלות, שברים ואסון.

    - ניטור ממשקים

על הספק לנטר את תקינות הממשקים באופן שוטף ולתקן/להתריע למוקד השירות ו/או מנהל המערכת במקרה בו נתונים בממשקים נכנסים או יוצאים אינם נקלטים כראוי.

    - הדרכות על המערכת

בנוסף לימי ההדרכה שיינתנו על ידי הספק כחלק מפרויקט הקמת המערכת (המפורטים בסעיף 4.2.6.1 לעיל), המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין מהספק ימי הדרכה נוספים, עד 5 ימים נוספים בכל שנה, כחלק מתשלום הרישוי השנתי וללא עלות נוספת, בהתאם לדרישות המזמין ולצורך ריענון והכשרת משתמשים חדשים.

    - מוקד תמיכה במשתמשים Help Desk))

הספק יתפעל ויתחזק מוקד תמיכה (Help Desk) שאליו יפנו המשתמשים במערכת. הפניות למוקד, תהיינה מכל סוג או נושא לרבות: בעיות ותקלות תשתית, בעיות ותקלות אפליקטיביות, האטה בביצועים, הדרכות וסיוע.

מוקד התמיכה יקבל קריאות ויספק תמיכה טלפונית / ממוחשבת מידית בימים א'-ה בין השעות 8:00-18:00.

דיווח אודות סיום הטיפול בתקלה יועבר לגורם הקצה אשר פתח את התקלה (משתמש או נציג המוקד החיצוני). המוקד ינוהל באמצעות מערכת ממוחשבת לתיעוד הפניות לרבות פרטי הפונה, סוג התקלה, מהות התקלה, שעת הפניה וכדו'. ההיענות לקריאה הטלפונית תתבצע כפי שמוגדר בהסכם רמת השירות כמפורט בסעיף 18.2.6 בפרק ד' – הסכם ההתקשרות.

מודגש שוב, כי מוקד התמיכה של הספק יאפשר למוקד השירות החיצוני של המזמין לפתוח תקלות בשם משתמשים. כמו-כן, מוקד התמיכה של הספק יעדכן את מוקד השירות החיצוני לגבי סטאטוס התקלה, סגירתה וכיו"ב בהתאם לנהלי העבודה.

    - שינויים ושיפורים

במהלך תקופת התפעול השוטף, ירכז וימפה המזמין דרישות נוספות ופיתוחים נוספים אשר יבוצעו במערכת. דרישות אלה לשינויים ושיפורים (שו"שים) למערכת המוצעת ולהתליכי העבודה בה, יעלו כרכיבים נוספים ו/או גרסאות חדשות עם פונקציונאליות נדרשת ייעודית וקריטית לצרכי המזמין.

פעילויות אלו תתבצענה במקביל לתחזוקה השוטפת של המערכת.

עבור כל דרישה ו/או פיתוח יבצע הספק את כל שלבי הפיתוח לרבות – אפיון עסקי, אפיון טכני, פיתוח, בדיקות מסירה, ליווי בדיקות קבלה, טיוב והסבת נתונים (במידת הצורך), פעולת העלייה לאוויר, הדרכה, הטמעה וכל הנדרש מעבר לכך.

בקשה לשו"ש תיענה על ידי הספק בתוך 10 ימי עבודה ממועד קבלתה, תוך ציון מספר השעות הנדרש לביצוע השו"ש, סוג הגורם המבצע ולוח הזמנים הקלנדרי עד לסיום פיתוח השו"ש והטמעתו בתפעול השוטף.

רק שו"ש שיאושרו על ידי המזמין (ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי ולצרכיה) יבוצעו על ידי הספק בהתאם להצעת המחיר, הכוללת את כל העלויות הכרוכות בביצוע השו"ש, שיעביר הספק למשרד ורק ע"ב הזמנת עבודה שהמזמין יעביר לספק. אם הספק יעריך שמורכבות השינוי אינה מאפשרת תגובה תוך 5 ימי עבודה, יבקש מראש ובכתב ארכה נוספת לזמן התגובה בכתב וזאת לגבול של 5 ימי עבודה נוספים.

הספק מתחייב, כי כל השינויים/תוספות שיבוצעו במערכת יותקנו ויתוחזקו באחריותו הכוללת, אחרי ביצוע בדיקות קבלה, וביצועיהם ימדדו במסגרת הסכם רמת השירות.

    - עדכונים וחידושים במערכת

על הספק להציג למזמין, מעת לעת, חידושים, רכיבים ופיתוחים חדשים במוצר בדגש על יכולות בינה מלאכותית (AI), מעבר ליכולות הנדרשות במסגרת פרויקט ההקמה כמפורט בסעיף 4.2 על מנת למקסם את השימוש במערכת ולהרחיב את יכולותיה תוך שיפור וייעול תהליכי העבודה השוטפים.

מימוש חידושים ועדכונים במערכת יהיו בהתאם לצרכי והחלטת המשרד, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אופן מימוש ותמחור החידושים / העדכונים הנ"ל, יהא במסגרת מנגנון השו"שים ועל פי אחוז ההנחה ממחירון השעות המוצג בטבלה על גבי טופס הצעת המחיר בפרק ב' למסמכי המכרז.

רק חידושים/עדכונים  שיידרשו ויאושרו על ידי המזמין (ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי ולצרכיו) יבוצעו על ידי הספק.

הספק מתחייב, כי כל הגרסאות שיבוצעו למערכת יותקנו ויתוחזקו באחריותו הכוללת, אחרי ביצוע בדיקות קבלה, וביצועיהן ימדדו במסגרת הסכם רמת השירות.

    - אופן מימוש – יישומון מובייל (Mobile APP)

ככתוב במסמכי מכרז זה, המשרד שומר לעצמו את הזכות להנגיש פעולות, מידע ושירותים הקיימים במערכת המוצעת גם באמצעות יישומון מובייל והכל כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.

באם יחליט המזמין להזמין ולהטמיע את השירות, יישומון מובייל, מימוש השירות יבוצע בהמשך לפניית המשרד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ויחשבו כהוספת מוצר או שירות כתוצאה משינויים טכנולוגיים ויתומחרו ע"י הספק, אד הוק, בכל מועד במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם לפנייה ודרישת המשרד. אופן מימוש, אישור, תמחור ותשלום עבור דרישות אלה, יהיו על פי התהליך וההנחיות המפורטים בסעיף הוספת מוצר או שירות כתוצאה משינויים טכנולוגיים, כמפורט בסעיף 8.14 בפרק א' – הוראות המכרז.

להלן מפורטים שלבי תהליך העבודה בעת פניית המשרד בבקשה למימוש יישומון המובייל:

      - מיפוי צרכי המשרד ותכולות היישום (פעולות ודרישות פונקציונאליות שיונגשו ביישומון) והצגת הפתרון ואופן היישום לנציגי המשרד.

      - ביצוע פיילוט – פריסת יישומון המובייל בקרב קבוצה של עד 100 משתמשים לווידוא ישימות ותקינות התהליכים.

      - פריסת יישומון המובייל  בקרב כלל / חלק משתמשי המערכת (מעבר למשתמשי הפיילוט המפורטים בסעיף 4.3.9.2 לעיל).

      - החל מרגע עלייה לאוויר של יישומון המובייל, בפריסה מלאה, יחל לשלם המזמין לספק תמורה מלאה עבור דמי השימוש ביישומון המובייל, על פי הצעת המחיר שתוגש ע"י המציע בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 8.14.

      - ליווי המשרד בתהליכי ניהול השינוי, ההדרכה והטמעת יישומון המובייל בקרב מנהלי המערכת ועד משתמשי הקצה ובכלל זה, הכנת סרטון הדרכה שיועבר לכלל משתמשי יישומון המובייל.

      - מובהר כי התמורה שתשולם לספק עבור מימוש השירות הנ"ל, תכלול את כלל העלויות הכרוכות במסגרת מימוש השירות ובכלל זה, תמיכה שוטפת, עדכניות טכנולוגית, תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת וכל פעילות נדרשת מצד הספק לשמירה על רציפות השימוש ביישומון המובייל כהגדרתם בסעיפים בפרק זה (תקופת התפעול השוטף) לעיל ולהלן והמשרד לא ישלם כל תשלום שהוא נוסף בעבור מימוש השירות הנ"ל.

  - אמנת שירות SLA

מנגנון אמנת שירות מפורט בסעיף 18.2.6 בפרק ד' – הוראות המכרז.

  - תכנית היפרדות

סעיף זה נועד להגדיר את התהליכים והאמצעים שיינקטו בעת סיום ההסכם במועדו או הפסקת ההסכם בין הצדדים בטרם הגיע לסיומו ומכל סיבה שהיא.

מטרת תכנית ההיפרדות היא לאפשר העברת שירותים באופן מוסדר, אשר תמנע נזק ו/או תקלות כלשהן בפעילותה השוטפת של המזמין עקב העברת השירותים ובמהלכם, בעלויות קבועות מראש ותוך שיתוף פעולה מלא בין כל הצדדים המעורבים.

הספק מתחייב לפעול על פי המפורט בסעיף זה אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד המזמין ולרבות כנגד החלטת המזמין על סיום ההסכם.

תכנית היפרדות תכלול את השלבים והעקרונות להלן:

    - תקופת היערכות

תקופה אשר מתחילה מיום הודעת המזמין על הפסקת ההסכם ועד סיום ההסכם בפועל. תקופת ההיערכות תחל עם מתן הודעה על ביטול ההסכם ותימשך עד לסיום ההסכם בפועל, קרי, עד להעברת האחריות על אספקת כל השירותים לספק אחר ו/או למזמין. למזמין נתון הזכות להאריך או לקצר את תקופת ההיערכות בהודעה מוקדמת של 3- יום. המזמין לא יהא רשאי לקצר את תקופת ההיערכות לתקופה הקצרה מ-3 חודשים, אלא לשם מניעת נזק של ממש לפעילותו השוטפת, ואשר יוגדר על ידי המזמין.

      - אחריות – בתקופת ההיערכות ימשיך הספק להיות מחויב לכל סעיפי ההסכם. מחויבותו תהיה, גם לכל פרטי רמת השירות המפורטים בהסכם. אחריותו של הספק תהיה, על פי ההסכם, לקיום פרטי תכנית היפרדות זו.

      - חפיפה – בתקופת ההיערכות תתבצע חפיפה בין הספק לבין הספק המחליף (Insourcing, או ספק אחר). תקופת החפיפה תתחיל להתבצע מיד עם תחילת תקופת ההיערכות, או עם בחירתו של ספק אחר.

      - צוות משותף להעברת הפעילות – מיד עם תחילת תקופת ההיערכות, יוקם צוות משותף שיכלול נציגים מטעם המזמין, הספק והספק המחליף. בראש צוות העברה יעמוד נציג המזמין. הספק מתחייב להעמיד נציג/מנהל מטעמו וכן עובד נוסף אשר זה יהיה עיסוקם הבלעדי בתקופת ההיערכות.

      - העברת נתונים – יובהר כי כל הנתונים שייאגרו בבסיסי הנתונים של המערכת ואצל הספק ואשר מקורם בפעילות המזמין הם בבעלות המזמין והספק מחויב להעביר את כל הנתונים התפעוליים שנוצרו במערכות המפורטים להלן בתום תקופת ההתקשרות באופן הבא:

- הנתונים יועברו במבנה קובץ שטוח על גבי מדיה מגנטית בפורמט ASCII , EXCEL או בפורמט אחר שיאושר ע"י המשרד.

- כל קובץ (שבו נתוני מערכת במבנה שטוח) ילווה בתיעוד מעודכן ועדכני כתוב המתאר את מבנה הקובץ ואת מאפייני שדות הנתונים.

- קובץ ישויות קשרים (ERD) מלא הכולל התייחסות לכל רכיבי המערכת.

- כמו כן, יועברו כל הנתונים במבנה קובץ SQL אשר יוטמע במאגר הנתונים של המזמין – מעודכנים ליום שנקבע על ידי המזמין. במסגרת זו יועברו גם הקבצים, הנספחים, הצרופות, המסמכים הסרוקים וכל קובץ רלוונטי אחר אשר הוזן ו/או נקלט במערכת במהלך הפעילות במשרד.

- היה ותתקיים תקופת מעבר לספק אחר או למשרד, ייתן הספק לספק המחליף/לנציג המזמין גישה למערכת ניהול הפרויקטים לשם צפייה בנתונים, הורדת נתונים או טיוב נתונים. הספק יהיה רשאי לפקח על פעולות אלו אך לא למנוע אותן הן על ידי מניעת גישה, נעילת נתונים או כל פעולה אחרת. חתימת הספק על הסכם ההתקשרות מהווה הסכמה בלתי חוזרת לאמור בסעיף זה.

      - הסבת הסכמי הספק עם ספקי המשנה שלו - כל הסכמי הספק עם ספקי משנה, לצורך הסכם זה בין אם מפורטים בהסכם ובין אם לא, יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבה ללא תמורה ובאותם תנאים של ההסכמים לטובת המזמין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמין והאם להסב את ההסכם או לא. עוד מובהר, כי אין המזמין מחויב לקיים כל הסכם משנה שעליו חתום הספק. הסבת ההסכמים תתבצע האחריות הספק במשך שלושת החודשים הראשונים לתקופת ההיערכות, ותחילת תוקפם תהיה עם תום תקופת ההיערכות.

      - התחייבות הספק - הספק מתחייב באופן מפורש, כחלק מתוכנית ההיפרדות, כי לא יותיר בידיו כל חומר, או מידע, או תיעוד הנוגע למשרד, ו/או לגורמים הקשורים למשרד, ו/או למתן השירותים למשרד, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.

      - שמירה על סודיות  - הספק מתחייב כמפורט בהסכם כי לא יעביר כל מידע שנמסר לו, או שנתגלה לו במהלך תקופת ההסכם בתוקף עבודתו לשום גורם. מובהר כי, מנהלי ועובדי הספק יחתמו על הצהרת סודיות שתצורף להסכם.

    - תקופת התמיכה

תקופת התמיכה מתחילה עם תום תקופת ההיערכות (תום תקופת ההסכם) ותימשך עד 12 חודשים, לפי שיקול דעתו של המזמין.

בתקופת התמיכה לא יהא הספק אחראי לרמת השירות לה התחייב בתקופת ההסכם. האחריות למתן השירותים תהיה באחריות המזמין (או מי מטעמו כפי שתמצא לנכון).

במהלך תקופת התמיכה הספק מתחייב לספק שירותים בתחומי התפעול, התחזוקה, הפיתוח או כל תחום אחר שהיווה חלק משירותי הספק בתקופת ההסכם, והכל בהתאם להסכם עימו ובנוסף להחלטת המזמין.

תעריפי השירותים לתקופת התמיכה יהיו על פי תעריפי השירותים בתקופת ההסכם.

    - מחירי היפרדות

מחירי שירותים לתקופת התמיכה יהיו על פי תשומות בעלות ש"ע בהתאם למחירון שעות העבודה בטופס הצעת המחיר בפרק ב'. למען הסר ספק, במקרה שההיפרדות נובעת מהפרת הסכם על ידי הספק, יהא המזמין רשאי לקזז מהתשלומים המגיעים לספק סכומים בגין נזקים שנגרמו לה עקב ההפרה.

מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממכלול התחייבויותיו לשיפוי ו/או לפיצוי המזמין כאמור בהסכם.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד החינוך 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז 104/6/2024 להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע (להלן: "המכרז"), לקבלת המוצרים והשירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("המוצרים והשירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את המוצרים והשירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – ערבות ביצוע;

נספח ד' –ביטוח;

נספח ה' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

נספח ו' – כללי הצמדה של התמורה;

נספח ז1' – נספח סייבר ואבטחת מידע;

נספח ז2' – נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי.

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת הטובין המוצרים והשירותים למזמין באופן מיטבי.

- היקף ותקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 24 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 72 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין.

התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת המוצרים והשירותים בהתאם להסכם.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

סודיות

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

אבטחת מידע והגנות סייבר

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע של המזמין המגיע לרשותו או נצבר אצלו בקשר עם ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם למפורט בנספח ז1' – נספח סייבר ואבטחת מידע ובהתאם למפורט בנספח ז2- נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי. הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ה' להסכם זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הפרת קניין רוחני

נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

טענת הפרה

נטען במסגרת הליך משפטי כי בשימוש באספקת השירותים למזמין יש משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

ככל שהמזמין אינו צד להליך, הספק יודיע לו על קיומו של ההליך בהקדם האפשרי.

ככל שהספק אינו צד להליך, יפעל המזמין לצרפו, בהקדם האפשרי כצד להליך, על מנת לאפשר לו להתגונן. במקרה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

במקרה שהמזמין בחר לייצג את עצמו במסגרת הליך כאמור, הוא ימנע מלהודות בטענות התביעה, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

- שילוב צוות ניהולי ומקצועי מטעם המזמין

המזמין רשאי לשלב צוות ניהולי ומקצועי מטעמו אשר ילווה ויפקח על צוות הספק בכל שלבי ותוצרי הפרויקט. צוות המזמין יכול לכלול בין היתר מנהל פרויקט, ארכיטקט, מומחה UX/UI, אשת אבטחת מידע, QA, DBA וכיוצ"ב. הספק מתחייב להבטיח שיתוף פעולה מלא ורציף בין צוות המזמין לצוות הספק.

שיתוף פעולה כאמור יתבטא, בין היתר, במתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות, העברת מסמכים, נתונים, מידע וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונית, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת בהתאם לנסיבות העניין.

במסגרת שיתוף הפעולה כאמור, צוות הספק יעביר לצוות המזמין קוד ונתונים למערכת/פרויקט. זאת לרבות META-DATA, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש תקין ורגיל בהם במערכות המזמין. וכן יעביר לצוות המזמין את כל התוצרים שהספק הכין במהלך הפרויקט, לרבות תיק מערכת עדכני, יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר לפרויקט.

הספק מתחייב כי צוות הספק ישמור על זמינות גבוהה וזמני מענה מהירים לפניות ובקשות של צוות המזמין. במקרה של היעדרות מתוכננת, של אשת מפתח מטעם הספק, העולה על 24 שעות, יודיע על כך הספק מראש ובכתב לצוות המזמין, תוך ציון משך ההיעדרות הצפוי ופרטי איש קשר חלופי, במידת הצורך.

קבלני משנה

בכפוף לאמור במסמכי המכרז, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת למתן השירותים ולעמידה בכל תנאי המכרז תהיה של הספק ושלו בלבד.

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש.

יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.

תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי המכרז.

הצמדה של התמורה -

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ו' להסכם.

סופיות התמורה -

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

אבני דרך לתשלום עבור "פרויקט ההקמה"

התמורה עבור "פרויקט ההקמה" תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך כמפורט בסעיף 4.2.9 בפרק ג' למסמכי המכרז.

כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ולמכרז ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לאותה שנת כספים.

אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק.

על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף ("מע"מ"), ואת סך הכול לתשלום כולל מע"מ. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

ערבות ביצוע

כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית,  בשיעור של %5 אשר ייגזר מהיקף ההתקשרות.

ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות.

הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. אם המזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. אם הספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המזמין לא יסכים לטענות שהועלו או נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע.

תקרת אחריות –

גבול אחריות הספק לפיצוי או שיפוי המזמין עבור כל אירוע נזק שהספק אחראי בגינו על פי הוראות הסכם זה לא יעלה על גובה הנזק שנגרם או סכום השיפוי שנדרש ועד 1 פעמים היקף הרכש שבוצע בפועל / היקף ההתקשרות, לפי הסכום הנמוך מביניהם, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין.

תקרת האחריות לא תחול על נזק במקרים הבאים:

נזק שנגרם בכוונה או באי יושר שבוצעו על ידי מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או מי מטעמו.

נזק שנגרם לצד שלישי על ידי מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או מי מטעמו.

נזק שמכוסה בביטוחים שהספק התחייב לערוך לפי הסכם זה.

נזק לרכוש מוחשי או נזק שהינו היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

נזק שנגרם כתוצאה מהפרת חובת סודיות.

הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

הגבלת האחריות האמורה לא תחול על נזק שייגרם על ידי מעשה או מחדל שנעשו בזדון על ידי הספק, עובדיו או קבלני המשנה ומי מטעמו.

ביטוח

צד ב' מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החינוך, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

ביטוח חבות מעבידים

צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם 1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

צד ב' יבטח אחריות החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

מנהלים, מנתחים, מתכנתים, בודקים, מומחים, מעצבים ובעלי תפקידים נוספים שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של צד ב', כולל רכושם ייחשבו צד שלישי.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו.

משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANC

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב,  כדלהלן: _______________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

צד ב' יבטח את אחריותו בגין הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע הכוללים פיתוח, הרחבה והתאמת המערכת, הסבת נתונים, מסמכים וקבצים, הדרכה והטמעת המערכת, תמיכה, תחזוקה ופיתוח המערכת, שינויים ושיפורים ובהתאם לחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

הפוליסה תכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:

- בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות.

- חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שסופקו, פותחו, הורכבו, תוקנו, שודרגו, הותאמו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב' או מי מטעמו.

- פעילות צד ב' עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין אחריותו כמפורט בסעיף 1 לעיל.

גבולות האחריות לא יפחתו מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.

הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- הפרת פרטיות.

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך.

- הארכת תקופת גילוי לפחות 12 חודשים.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך , בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר יסופקו, יתופעלו, יותאמו, ישודרגו, יתוקנו ויתוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד החינוך  על ידי צד ב' וכל הפועלים מטעמם ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח סייבר

צד ב' יבטח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח חבות סייבר עקב האירועים  המפורטים להלן:

א.	חבותCyber Media/Multimedia  כלפי צד שלישי.

ב.	חבות בדבר הפרת פרטיות כלפי צד שלישי.

ג.	הפרת סודיות כלפי צד שלישי.

ד.	חבותCyber Security  כלפי צד שלישי.

הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק לצד ראשון (צד ב')– כיסוי הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לצורך שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח והתאוששות כולל כיסוי לניהול אירועי סייבר ומשברים, תמיכה ליווי וייעוץ.

הכיסוי על פי פרק החבות כלפי צד שלישי יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו.

גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

הארכת תקופת הגילוי לפחות 3 חודשים.

ביטוחים נוספים

צד ב' ידאג ויוודא לגבי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו- יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח משולב חבות מוצר עם אחריות מקצועית, (ככל ורלוונטיים). ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד החינוך, כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבי השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים ייכלל זכות ויתור המבטח על זכות שיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם של הנ"ל (אולם, ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק תוך כוונת זדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

כללי

בפוליסות הביטוח שנדרשו מצד ב' (חבות מעבידים, ביטוח צד ג', ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות מוצר) הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על  כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד החינוך.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- צד ב' אחראי בלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בתוקף.

אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי צד ב' למדינת ישראל – משרד החינוך, עד למועד חתימת החוזה. צד ב' מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החינוך לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות צד ב' לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. צד ב' נדרש ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

מדינת ישראל – משר החינוך שומרת לעצמה את הזכות לקבל מצד ב' בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת צד ב' בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, וצד ב' יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. צד ב' מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי צד ב' יהא רשאי למחוק מהפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מידע מסחרי סודי שאינו רלבנטי להתקשרות זו.

צד ב' מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד החינוך לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החינוך או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על צד ב' לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על צד ב', ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם –

אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; קבלני משנה; ערבות ביצוע; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אספקת מוצר שלא עומד בדרישות המכרז וההסכם;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:

לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.

אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימי עבודה מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, ולאחר קיום שימוע בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.

חילוט ערבות

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים.

לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.

ככל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים למזמין.

לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדי, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

רכש מספק חלופי

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים

- אמנת השירות מתארת את רמת השירות בה נדרש הספק לעמוד במהלך תקופת ההתקשרות.

- חישוב רמת השירות (SLA)  יבוצע בתדירות רבעונית – בסוף כל רבעון, עבור ביצועי הרבעון הקודם. חישוב רמת השירות הינו באחריות המשרד.

- מובהר כי בעת חישוב עמידה במדדי ורמת השירות לא יילקחו בחשבון זמני המתנה לגורמים במשרד.

בטבלה שלהלן מרוכזים המונחים בהם נעשה שימוש לאורך סעיף זה.

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| תקלה משביתה | תקלה משביתה תוגדר בהתרחש אחד או יותר מבין המקרים הבאים: - נפילת המערכת או רכיב משמעותי בה - פגיעה חמורה בביצועי המערכת באופן שאינו מאפשר שימוש תקין ונאות; ו/או - חדירה/פגיעה חמורה של אבטחת מידע. - פגיעה באינטגרציה למערכת ה- CRM. |
| תקלה רגילה | תקלה רגילה תוגדר בהתרחש אחד או יותר מבין המקרים הבאים: - התנהגות המערכת שלא בהתאם למסמכי האפיון המאושרים; ו/או - תהליכי הדרכה לקויים על אופן השימוש במערכת. |
| תקלה בינונית | תקלה בינונית תוגדר בהתרחש אחד או יותר מבין המקרים הבאים: - התנהגות המערכת שלא בהתאם למסמכי האפיון המאושרים, המשפיעה על פעילות בסיסית ו/או על חתך משתמשים רחב; ו/או - בעיית אבטחת מידע שהתגלתה במערכת או ברכיביה. |
| תקלה חמורה | אי יכולת משתמש, מכל סיבה שהיא, לבצע פעולה במערכת הנמצאת בתחומי הרשאתו כתוצאה מכשל אפליקציה או תשתית. |
| התאוששות מתקלה | חזרה לפעילות מלאה ללא כל מגבלות, כולל זמינות מוחלטת של כל הנתונים שהוזנו עד לגיבוי האחרון שלפני התקלה באמצעות תיקון התקלה או באמצעות תיקון חליפי. |
| זמן התאוששות מתקלה | הזמן הנמדד מרגע פתיחת הקריאה במוקד התמיכה ועד לזמן אישור סגירת התקלה על ידי המזמין. |

פרויקט ההקמה

בכל מקרה שבו הספק לא יעמוד באבן דרך, בהתאם ללו"ז המוצע על ידו, ובמסגרת הלו"ז שקבע המזמין לביצוע פרויקט ההקמה מקצה לקצה, כמפורט בסעיף 4.2.9 בפרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה, מסיבות התלויות בו רשאי המזמין לקזז 3,000 ₪ בגין כל שבוע איחור ועד לגובה של 50% מערך אבן הדרך.

מדד זמינות הספק

כל פניה ו/או תקלה תענה על ידי הספק בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בטבלה להלן:

| # | מדד | זמן | קנס בגין חריגה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תקלה שאינה משביתה (במהלך שעות העבודה) | מתן מענה ותגובה ללקוח ולמנהל המערכת תחילת טיפול תוך 120 דקות מרגע פנית המזמין | 500 ₪, בתוספת מע"מ (ככל שחל) על שעת החריגה הראשונה ו- 1,000 ₪ בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל שעת חריגה נוספת, מעבר לשעה הראשונה, מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות התחזוקה החודשית |
| 2 | תקלה משביתה (במהלך שעות העבודה) | מתן מענה ותגובה ללקוח ולמנהל המערכת תחילת טיפול תוך 60 דקות מרגע פניית המזמין |  |
| 3 | שיחרור או החלפת מנהל הפרויקט במהלך פרויקט ההקמה שלא באישור המשרד | איוש בהתאם להצעת הספק ובהתאם לנדרש ע"י המשרד, כאשר הפרשנות המטיבה עם המשרד גוברת | 10,000 ₪, בתוספת מע"מ (ככל שחל) על אי יכולת לספק מחליף בהתאם למענה ולנדרש ע"י המשרד, לכל יום בתקופת פרויקט ההקמה. |
| 4 | הגשת הצעת מחיר לשו"שים | עמידה בימי העבודה המוגדרים, להגשת הצעה, כמפורט בסעיף 4.3.7 במפרט הטכני | 200 ₪, בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל יום איחור, ללא אישור המשרד, בהגשת ההצעה. |

זמן התאוששות מתקלה

זמן התאוששות מתקלה נמדד מרגע זיהוי התקלה ועד השלמת התיקון.

בתקלה משביתה הספק נדרש לטיפול רציף בשעות התמיכה הרגילות, עד השלמת הטיפול בתקלה וחזרת המערכת ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא ומוכנות לתפקוד.

בתקלה מערכתית הספק נדרש לטיפול רציף בשעות התמיכה הרגילות. אם לא תוקנה התקלה ביום פתיחת הקריאה תטופל התקלה ביום המחרת באופן רציף גם בשעות שמעבר לשעות התמיכה הרגילות עד השלמת הטיפול בתקלה וחזרת המערכת ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא ומוכנות לתפקוד.

- בטבלה שלהלן מפורטים זמני התאוששות מתקלה (בשעות) הנדרשים על ידי המזמין על פי סוג התקלה:

| # | מדד | אופן המדידה | מדד השירות | קנס בגין חריגה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | זמן התאוששות מתקלה משביתה | זמן בשעות עבודה | 2 שעות ממועד הדיווח | 2,000 ₪ בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל שעת חריגה מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה התשלום התקופתי לספק |
| 2 | זמן התאוששות מתקלה חמורה | זמן בשעות עבודה | 4 שעות עבודה |  |
| 3 | זמן התאוששות מתקלה בינונית | זמן בשעות עבודה | 12 שעות עבודה | 1,000 ₪ , בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל חריגה של 4 שעות מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות התחזוקה החודשית |
| 4 | זמן התאוששות מתקלה רגילה | זמן בשעות עבודה | 24 שעות עבודה | 200 ₪ בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל חריגה של 12 שעות מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות התחזוקה החודשית |
| 5 | מדד כמות תקלות | כמות תקלות משביתות ברבעון | עד 2 תקלות משביתות | 5,000 ₪ על כל תקלה משביתה נוספת (מעל 2 תקלות משביתות ברבעון). |
|  |  | כמות תקלות חמורות ברבעון | עד 8 תקלות חמורות ברבעון | 1,500 ₪ על כל תקלה חמורה נוספת (מעל 8 תקלות חמורות ברבעון) |
|  |  | כמות תקלות בינוניות ברבעון | עד 15 תקלות בינוניות ברבעון | 1,000 ₪ על כל תקלה בינונית נוספת (מעל 15 תקלות בינוניות ברבעון) |
|  |  | כמות תקלות רגילות ברבעון | עד 30 תקלות רגילות ברבעון | 500 ₪ על כל תקלה רגילה נוספת ברבעון (מעל 30 תקלות רגילות ברבעון) |

- מובהר כי חישוב הקנסות במדד זה יערך אחת לרבעון ויתבסס על היקף השעות החריגות של הספק ברבעון הקודם ובהישען על דוחות שיסופקו על ידי הספק.

- המזמין שומר לעצמו את הזכות למדוד את החריגות באופן עצמאי.

מימוש הפיצויים המוסכמים על ידי המזמין יכול ויעשה בכל דרך לרבות בדרך של קיזוז של חשבונית או חילוט ערבות.

הסכומים המצויינים בטבלה בגין פיצויים מוסכמים הינם הסכומים המקסימליים ולמזמין שיקול דעת בלעדי אם לדרוש פיצויים בגובה נמוך מהקבוע בטבלה.

גובה הפיצויים המוסכמים מהטבלה שלעיל, במצטבר לכל תקופה של 12 חודשים רצופים, לא יעלה על 50% מהיקף הרכש שבוצע בפועל בתקופה זו.

רכש מספק חלופי –

- מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מירביים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המירבי או לוותר עליו או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, הכל בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, המקרה שבו הספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

מודגש, כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המירבי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. כל החלטה תתייחס למקרה הנקודתי הנדון ולא תהווה תקדמים למקרים אחרים.

תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

סיום התקשרות

הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

לאחר הפסקת ההתקשרות המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא המכרז.

הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות.

כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני של איש הקשר הנקוב במסמכי המכרז, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת דוא"ל המזמין:  או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– ערבות ביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

נספח ד'–ביטוח

| אישור קיום ביטוחים |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* | המבוטח/המועמד לביטוח** | אופי העסקה והעיסוק המבוטח* | מעמד מבקש האישור* |
| שם מדינת ישראל – משרד החינוך | שם --------------- | שם של נותן השירותים בהתאם להסכם | אופי העסקה: ☐נדל"ן ☒שירותים ☒אספקת מוצרים ☐אחר: ______ העיסוק המבוטח: הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☒מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |
| ת.ז./ח.פ. | ת.ז./ח.פ. ---------------- | ת.ז./ח.פ. של נותן השירותים בהתאם להסכם |  |  |
| מען יושלם בהתאם לכתובת המפורטת במכרז | מען ---------------- | מען של נותן השירותים בהתאם להסכם |  |  |

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה*** | נוסח ומהדורת הפוליסה *** | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** |
|  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |
| חבות מעבידים |  |  |  |  | 20,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 319 (מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח) 328 (ראשוניות - המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) 350 (הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם) |
| צד ג' |  |  |  |  | 1,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 302 (אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 307 (הרחבת צד ג' – חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור) 328 (ראשוניות -המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) |
| ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר |  | COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY. או ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE או נוסח אחר לביטוח (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל). |  |  | 4,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 301 אובדן מסמכים 302 (אחריות צולבת -למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור) 325 (מרמה ואי יושר עובדים) 326 (פגיעה בפרטיות) 327 (עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח) 328 (ראשוניות, המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) 332 (12 חודשים) 347 (הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות מוצר) |
| סייבר |  |  |  |  | 4,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 302 (אחריות צולבת) 332 (תקופת גילוי (3 חודשים) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור) 328 (ראשוניות, המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

043 (מחשוב)

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

נספח ה'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד החינוך

- אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול ידע מספר  104/6/2024 (להלן - "המכרז").

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

נספח ו'– כללי הצמדה לתמורה

- הגדרות בנושא הצמדה

הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל.

מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.

מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.

תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.

התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.

תנאי ההצמדה

הצמדה – התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות.

התאריך הקובע – תאריך קבלת הטובין/ השירותים.

תדירות ההצמדה – חודשית.

ביצוע ההצמדה

ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

אופן חישוב ההצמדה -

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע.

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ההצמדה הקבוע לעיל.

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

נספח ז1'– נספח סייבר ואבטחת מידע – רמה גבוהה

- הגדרות ייעודיות לטופס זה:

אירוע אבטחה – אירוע (incident) אשר עלול לפגוע בזמינות, ברציפות התפעולית, במהימנות או בסודיות המידע של המשרד, של מערכות או קוד המסופקות לו, של חומרה, תכנה, מאגרי מידע או תשתית, שבהם הספק עושה שימוש לצורך ביצוע ההסכם, ובכלל זה תקיפת סייבר.

גורם מנחה – הגורם המנחה את המזמין בהיבטי סייבר והגנות מידע כגון: היחידה להגנת הסייבר בממשלה (להלן: "יה"ב") במערך הדיגיטל הלאומי, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון (מלמ"ב), או מערך הסייבר הלאומי. אם המזמין מנחה את עצמו, אז ייחשב המזמין כגורם המנחה לעניין זה.

גורמי שרשרת האספקה – קבלני המשנה של הספק ובכלל זה, יצרני חומרה או ספקי תוכנה או שירות, אשר הספק אינו יכול להחליפם מבלי שהדבר יפגע באספקת השירותים בהתאם לדרישות המכרז.

מידע – כל מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, עובדה, פרט תוכן, מודל, תמונה, סרט, הקלטה, תהליך עסקי, חוות דעת, קוד ולוגיקה, אשר נשמרו או תועדו על ידי הספק באמצעי טכנולוגי מכל סוג שהוא.

מידע רגיש – מידע של המזמין אשר יש בחשיפתו כדי לפגוע או לשבש בדרך כלשהי את עבודת המזמין, לפגוע בשירותים המסופקים על ידי המזמין או הממשלה, או לחשוף פרטים ומידע של המזמין אשר אינם נחלת הכלל, ובכלל זה מידע אישי של אזרחים או עובדים, תהליכי עבודה רגישים, שרטוטי מתקנים, תיאור מערכות אבטחה, קוד מקור ותוכנות של מערכות המזמין, מסמכי תכנון של מערכות המזמין או של מערכות המותאמות לשימושו, אמצעי הזדהות ואימות, מידע לגבי מזמינים מסווגים, יעדי הספקה של חומרה או מערכות וכל מידע אחר שיוגדר על ידי המזמין.

מינהל הרכש – מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי או נציגו.

שירות חיוני – אחד מאלה:

שירותים המסופקים על ידי המזמין לאזרחי ותושבי מדינת ישראל אשר תפקודם התקין והסדור הוא קריטי לניהול חיי האזרח או לפעילות המשק.

שירות של המזמין הנדרש לתפקודו התקין של המשרד או הממשלה.

תקיפת סייבר – אירוע אבטחה אשר נוצר כתוצאה מניסיון לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה שבהם הספק או המזמין עושים שימוש, למנוע גישה לשירות או למידע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום להרס, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה לנתוני המזמין.

כללי

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לאבטחת המידע הם עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

מבלי לגרוע מהאמור, ולצורך עמידה בחובותיו על פי טופס זה, מסכים הספק על שיתוף פעולה עם המזמין כמפורט בטופס זה, והכל לצורך ביצוע תקין של התקשרויות עם ממשלת ישראל.

מנכ"ל הספק או בעל התפקיד הבכיר בחברה יהיה הכתובת לכל פניה באשר לחובות הספק בהתאם לטופס זה, כמפורט בסעיף  7להלן, אלא אם מינה נציג אחר מטעמו והודיע על כך בכתב למזמין.

הספק מתחייב לתקן ליקויים שנמצאו על ידי המזמין בפרק זמן סביר ועל חשבונו, וכן מסכים כי ככל שלא יתקן ליקויים כאמור בפרק זמן סביר, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה עילה להפסקת התקשרות בכפוף לשימוע.

חובות הספק לפי טופס זה יחולו כל עוד מידע רגיש של המזמין שמור במערכותיו.

חובת דיווח

הספק מתחייב להודיע למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה ובכל יום בשבוע, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפה סייבר אשר הביא לדלף מידע הקשור למזמין או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמין.

דיווח זה יעשה באמצעות פרטי הקשר של המזמין אשר מפורטים להלן:

___________________________________________________________.

במקרה כאמור, על הספק להודיע למזמין על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה. חובה זו תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו ולהנחיות המזמין. על הדיווח לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, ציר הזמן הידוע של האירוע וכולי.

אופן הטיפול באירוע, והאמצעים הננקטים באופן מידי לצורך צמצום הנזק ומזעור החשיפה בטווח הזמן המידי.

המערכות אשר נפגעו או היו היעד לתקיפה.

המידע אשר זלג, נפגע או שהיה היעד לתקיפה.

ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר.

פעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים אלו בעתיד.

כל מידע אחר, שיידרש על ידי המזמין, לצורך ניתוח האירוע.

חובת הדיווח המפורטת בסעיפים  3.1 – 3.3 לעיל תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמין או מחזיקות במידע רגיש, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

באחריות הספק לקבל התחייבות מגורמי שרשרת האספקה להודיע לו בהקדם האפשרי וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או את מערכות המזמין ואשר עלול להשפיע על יכולת הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. הודעה כאמור צריכה לאפשר לספק להודיע על האירוע לאיש הקשר של המזמין, אשר פרטיו מופיעים בסעיף 3.2 לעיל.

ביקורת תקופתית

המזמין יהיה רשאי לבצע, אחת לשנה לכל היותר, ביקורת תקופתית על אודות עמידת הספק בדרישות הגנת המידע, הפרטיות והסייבר החלות על אספקת השירותים למזמין. ביקורת זו תתבצע בתיאום מראש ובהתאם למפורט להלן:

בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת הספק בדרישות המכרז לאבטחת מידע והגנות סייבר.

ככל שלדעת המזמין יש צורך באימות נתונים אלו או אחרים, יפעל המזמין בדרך המפורטת להלן:

המזמין יעביר לספק רשימה מסודרת של נושאים הדורשים בדיקה או אימות.

הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות, על חשבונו, באמצעות גוף חיצוני, בלתי תלוי בספק והמאושר על ידי המזמין, ויעביר למזמין את דוח הבדיקה המקורי והמלא, כאשר הספק יהיה רשאי להשחיר בו אך ורק נתונים על אודות לקוחות אחרים. בכל מקרה, ממצאי הבדיקה וההמלצות יוגשו במלואם.

לחלופין, הספק יהיה רשאי לבקש מהמזמין כי המזמין יבצע בדיקה זו או אחרת כחלופה לביצוע הבדיקה על ידי גוף חיצוני, וככל שהמזמין יסכים לביצוע בדיקה זו, יתאם את ביצועה עם הספק תוך הקפדה על קיום הבדיקה זו בהתאם לנושאים המוגדרים בסעיף 4.1.2.1. אין בביצוע בדיקה זו על ידי עורך המכרז בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק.

ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו, או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו או שהיא כרוכה בעלויות כספיות לא פרופורציונאלית, יפנה למזמין לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר

המזמין יהיה רשאי לבצע ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר המשפיעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין, בהתאם לאחד המסלולים המפורטים להלן:

מסלול א' – ביקורת על התמודדות הספק

המזמין יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת הסייבר כמפורט בסעיף 3.2 לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת להעריך את היקף ההשפעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק לבצע כל בדיקה או פעולה סבירה במערכותיו של הספק המשמשות למתן השירותים לצורך בחינת התקיפה או על מנת לבחון קיום אירוע כאמור. כל מידע שיועבר לספק לצורך בדיקה זו הוא רגיש ואין להעבירו לכל גורם אחר ללא אישור המזמין.

ככל שהמזמין, בהתייעצות עם הגורם המנחה, מצא כי אין די באמור בסעיפים לעיל על מנת להבטיח בצורה מספקת את הגנת המערכות או המידע של המזמין, או שמדובר במידע רגיש, או באירוע שיש לו השפעה על שירותים חיוניים, יהיה המזמין רשאי לקבוע כי במקביל לעבודת הספק, המשך הטיפול באירוע יהיה כאמור במסלול ב' כמפורט בסעיף 5.1.2 להלן.

מסלול ב' – סיוע של המזמין בהתמודדות עם האירוע

פעילות במסלול זה תהיה בכפוף להחלטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להסכמה מפורשת ובכתב של הספק, למעט במקרים המפורטים בסעיף ‎5.1.1.3, שבהם לא תידרש הסכמה מפורשת של הספק.

המזמין יסייע לספק בביצוע הפעולות המפורטות להלן, באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשות המזמין ועל חשבונו:

בדיקת מערכות הספק הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים.

בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין.

סיוע בהתמודדות עם אירוע האבטחה.

אבחון אופן התקיפה, המערכות שנפגעו והשפעתה על מתן השירות.

אבחון דרכים למנוע את המשכם והישנותם של הסיכונים שנגרמו למזמין ומתן הנחיות לספק בדבר הדרכים לצמצם סיכונים אלו וכלי.

אין בסיוע על ידי המזמין בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק. ככל שהספק חושב שהנחייה מסוימת עשויה לפגוע ברמת האבטחה או בשירותים הניתנים על ידו, עליו להתריע על כך בצורה מפורשת לנציג המזמין.

הספק ישתף פעולה כמיטב יכולתו עם דרישות המזמין ויעמיד לרשותו כל מידע נדרש לצורך אבחון והתמודדות עם אירוע האבטחה או על מנת לוודא כי אירוע כאמור לא מתקיים. מידע זה יוגבל למידע הרלוונטי למערכות המזמין או המערכות המשמשות למתן שירותים למזמין, וללא גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו, יפנה למנהל מינהל הרכש הממשלתי לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

נציגי המזמין

לטובת ביצוע ההתחייבויות המפורטות בטופס זה המזמין יהיה רשאי להעביר את כלל המידע שהתקבל אצלו לידי הגורם המנחה וכן לידי מינהל הרכש, וזאת לצורך הערכת סיכונים וקביעת פעולות הנדרשות מהספק.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו רשאים לבוא במקום המזמין בכל סמכות הנתונה למזמין לפי טופס זה, והספק ישתף פעולה עם הנחיות שיתקבלו מהם לפי הוראות הטופס.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו מחויבים להשתמש במידע שיתקבל מהספק אך ורק לצורכים האמורים בטופס זה תוך גילויו לגורמים הנדרשים לכך בלבד.

כתובת לפניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר

הודעות/פניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר יועברו לספק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: _______________@___________

חתימת הספק:

| _______________ | __________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| שם | תאריך | חתימה |

נספח ז2'– נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי

- מטרה

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת המידע וסייבר של משרד החינוך (להלן "המשרד") לצורך התקשרות עם המציע. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות המשרד עם המציע. על המציע לעמוד בדרישות אבטחת מידע של המשרד כפי שיעודכנו מעת לעת כמפורסם באתר משרד החינוך.

- הגדרות

  - מידע רגיש (מידע מוגן) – נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

  - מידע חסוי – מידע פנים ארגוני שהארגון רוצה לשמור על חשאיותו, ופגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון  פגיעה או הכבדה על ביצוע תכניות, תהליכי עבודה, פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המשרד.

  - מאגר מידע – אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב ו/או מחשוב ענן) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

  - הממונה על אבטחת המידע והסייבר מטעם המציע – גורם הנמנה על עובדי המציע אשר הוגדר כממונה לתפקיד זה ואחראי על אבטחת המידע והסייבר הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי המציע ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

  - הממונה על אבטחת המידע והסייבר במשרד – גורם שמונה לתפקיד זה מטעם המשרד שאחראי על אבטחת המידע והסייבר במשרד, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע וסייבר.

  - נכסי המידע – כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד אשר משמש לצורך פעילות המאגר לצורך הפעלת המכרז.

  - תקיפת סייבר – אירוע אבטחה (Incident) שמטרתו לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה בהם המציע או המשרד עושים שימוש, או לגרום לשיבוש בשירותים הניתנים על ידי המציע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום לנזק, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה למידע של המשרד.

  - משתמשי מאגר מידע

    - כל בעל תפקיד מטעם המציע, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל המציע, או שיש למציע גישה אליהם.

    - בעלי תפקידים במשרד המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד המצויים בידי המציע או שיש להם גישה אליהם.

    - מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד והמצויים בידי המציע.

  - אבטחה פיזית – האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

  - התקן נייד – הינו אמצעי אחסון אלקטרוני נייד שניתן לחבר למחשב באמצעים פיזיים או אלחוטיים. כולל Disk on key מסוג USB, כוננים קשיחים חיצוניים, כרטיסי זיכרון, מדיה אופטית, סמארטפונים, טאבלטים וכו'.

  - סיווג מידע – הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי המשרד לנושא אבטחת מידע וסייבר במשרד.

  - נזק למידע – פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות המידע בבעלותו של משרד.

  - אבטחת מידע – הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד. הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

  - שלמות מידע – זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

  - סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

  - זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף.

  - אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת על ידי עובד בזדון או בשוגג.

  - מיקור חוץ – השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאת פעילות מחוץ לארגון, או ביצוע פעילות על ידי גורם צד שלישי שאינו עובד בארגון, המבצע פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

- דרישות אבטחת מידע, סייבר ופרטיות

הנחיות למענה המציע

- על המציע לעמוד בכל דרישות אבטחת מידע, סייבר ופרטיות המופיעות בפרק זה. - ככל ונדרשות הבהרות, על המציע לרכז רשימת שאלות וחומרים רלוונטיים בהתאם למבנה פרק האבטחה ולהעבירם למשרד בשלב שאלות ההבהרה בלבד לקבלת מענה. - על המציע לסמן ☒ בכל סעיף בעמודת אישור המציע, המהווה אישור לכך שהמציע קרא, הבין, מקובל עליו ויפעל בהתאם לדרישות פרק זה. - בסעיפים בהם המציע נדרש לצרף צרופות או פירוט נוסף על המציע לספק את כל המסמכים הרלוונטיים. - הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

| - כללי |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | המשרד רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע, ובכלל זה היבטים הקשורים להגנה על מידע ולעמידה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. |  |
|  | על המציע לפרט ולהציג למשרד, ככל שיידרש לעשות זאת, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם שמירה על אבטחת המידע לרבות מסמכים רלוונטיים. |  |
|  | על המציע להיות בעל הסמכה בתוקף לתקן ISO27001. |  |
| # סעיף | # דרישה | אישור המציע |
| - שמירה על מידע |  |  |
|  | המשרד הינו הבעלים הבלעדיים של המידע, לרבות המידע נשוא מכרז זה המאוחסן בסביבת המציע. המציע יעשה שימוש במידע אך ורק למטרת היענות מלאה לדרישות המכרז. | ☐ |
|  | המציע הינו הגורם האחראי לכל חשיפה, פגיעה, נזק, מניעת גישה, אבדן של מידע רגיש או חשיפה של מידע לצד שלישי אשר עלול לגרום למשרד, וכן לצדדי ג' נזקים. | ☐ |
|  | המציע מחויב לשמור על המידע של המשרד, לרבות מידע רגיש ו/או חסוי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים בשוק. | ☐ |
|  | המציע מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע רגיש ו/או חסוי, או חלק ממידע רגיש ו/או חסוי, אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לגורם צד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד. | ☐ |
|  | חל איסור מוחלט להעברת מידע של המשרד באמצעות התקן נייד. | ☐ |
|  | במידה וקיים צורך ייעודי בשימוש בהתקן נייד להעברת מידע רגיש/חסוי יש לקבל על כך אישור מראש ובכתב מהמשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב כי מידע רגיש לרבות מידע פרטי מזוהה יאוחסן אך ורק בתשתית מאובטחת וכי העברת המידע אל ומתשתית זו יעשה באופן מאובטח. על תשתית זו ועל תהליכי שמירת והעברת הנתונים לעמוד בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א 1981. | ☐ |
|  | העברה ושיתוף מידע רגיש ו/או חסוי בין המציע למשרד לא יועברו במייל ויבוצעו על ידי מנגנון מאובטח ומוצפן להעברת קבצים (בכספת או בענן) כפי שיאושר ע"י המשרד. | ☐ |
|  | ככל שהמציע יחזיק במידע פרטי מזוהה יש לסמן כל פלט בכיתוב: "מכיל מידע רגיש לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה". | ☐ |
|  | ככל שהמציע נדרש להפעיל גורם צד שלישי לצורך ביצוע הפעילות במסגרת המכרז. יש להודיע למשרד אודות ההתקשרות עם גורם צד שלישי ובאחריות המציע לוודא כי הגורם צד שלישי מחויב לעמידה בהנחיות המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב למנות ממונה על אבטחת המידע מטעמו, אשר יהיה אחראי על הטיפול במידע של המשרד המצוי בידו, וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה. | ☐ |
|  | המציע מחויב להגן על המידע של המשרד כל עוד המידע מצוי אצלו, גם לאחר תום תקופת המכרז. | ☐ |
| - אבטחת מידע בתשתיות הטכנולוגיות של המציע |  |  |
|  | המציע יציג למשרד, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע. | ☐ |
|  | המציע מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכות, שרתים, מחשבים ותשתיות התקשורת של המציע לרבות יישום האמצעים הבאים: | ☐ |
|  | חומת אש (Firewall) ואמצעי גלישה מאובטחת להגנה בפני אתרים זדוניים ומתחזים (פישינג) בין מחשבי ומערכות המציע לרשת האינטרנט. | ☐ |
|  | אמצעי הגנה מתקדמים לנקודות קצה בפני וירוסים, כופר, קוד זדוני ועוד, כגון: EDR/XDR בכל תחנות העבודה, השרתים, והמחשבים הניידים בסביבת המציע. | ☐ |
|  | מערכת דואר אלקטרוני מאובטחת הכוללת הגנה מפני וירוסים ופישינג. | ☐ |
|  | העלאת קבצים למערכות ותשתיות טכנולוגיות של המציע תעבור תהליך הלבנה לסריקת ווירוסים ונוזקות שונות. | ☐ |
|  | כל אמצעי אבטחת המידע בסביבת המציע יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן(Best Practice). | ☐ |
|  | עדכוני טלאי תוכנה ואבטחה תדירים לתוכנות, מערכות הפעלה והאפליקציות בסביבת המציע. | ☐ |
|  | הזדהות חזקה למחשבים ולשרתים של המציע תתבצע באמצעות סיסמאות מורכבות (לפחות 10 תווים) ו/או מנגנון הזדהות חזק אחר כגון אימות רב-גורמי MFA)), הזדהות ביומטרית וכדומה. | ☐ |
|  | על המציע לנטר את מערכותיו בהיבטי סייבר על ידי מערך ניטור SOC (Security Operation Center) 24/7 (24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה). | ☐ |
|  | על כל מחשב נייד של המציע המחזיק מידע בנושא המכרז להיות מוגן על ידי מערכת הצפנת דיסק (Full Disk Encryption). | ☐ |
|  | אין להשאיר התקנים ניידים כגון מחשב נייד, כונן חיצוני וכו' האוגרים מידע רגיש ו/או חסוי, ללא השגחה. כמו כן, לאחר שעות העבודה יש לוודא אחסונם במקום נעול. | ☐ |
|  | המציע נדרש לבצע בדיקות חוסן תקופתיות באופן עצמאי או על ידי מומחה חיצוני לתשתיות וליישומים הטכנולוגיים הקיימים בסביבת המציע. | ☐ |
|  | המציע נדרש לבצע סקרי אבטחת מידע תקופתיים באופן עצמאי או על ידי מומחה חיצוני לתשתיות וליישומים הטכנולוגיים הקיימים בסביבת המציע. | ☐ |
| - אבטחת המערכות אשר באמצעותן המציע מבצע את עבודתו |  |  |
|  | המציע מתחייב לעמוד בדרישות הבאות: |  |
|  | יישום מנגנון הזדהות משתמשים הכולל MFA (Multi Factor Authentication). | ☐ |
|  | מידור הרשאות לפי עקרון 'הצורך לדעת' (Need to Know) המאפשר למשתמש המורשה בלבד גישה למידע במערכת בה מנוהלים מסמכי המשרד ובהתאם לצורך למילוי תפקידו. | ☐ |
|  | גישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה ממודרת ברמת זיהוי משתמש ולא תורשה גישה מעבר לנדרש (Least Privilege) לצורך מילוי התפקיד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לבצע סקירה ותיקוף הרשאות באופן תקופתי. | ☐ |
| - שימוש במערכות ומחשוב ענן |  |  |
|  | על ספק שירותי הענן בהם המציע עושה שימוש לצורך מתן השירותים למשרד להיות בעל תקן .ISO 27001 | ☐ |
|  | המידע של המשרד יישמר במלואו בגבולות מדינת ישראל או לחילופין על גבי תשתית ענן מאובטח תחת מדינות החברות באיחוד האירופי, ובשירות אחסון מאובטח העומד בתקינת אבטחת מידע וסטנדרטים בינלאומיים לרבות ISO27001, SOC2, GDPR, CSA. | ☐ |
|  | על המציע לבצע מידור של התשתיות הלוגיות (כגון שרתים לוגים, מסדי הנתונים ושירותים נוספים) משירותים של לקוחות אחרים המשתמשים בשרותי הענן. | ☐ |
|  | על המציע לנהל תכנית ניהול אבטחת מידע לסביבת שירותי הענן שלו. | ☐ |
|  | המציע מתחייב כי שימוש בכלים ו/או בשירותים משלימים ו/או חיצוניים לענן יעמדו בדרישות המפורטות במסמך זה. | ☐ |
|  | כל התקשורת לניהול סביבת הענן תתבצע על גבי תווך מוצפן (In Transit) בפרוטוקול מאובטח התומך בפרוטוקולTLS1.3 או TLS1.2 בלבד. | ☐ |
|  | כל המידע של המשרד הנשמר בסביבת הענן של המציע יישמר באופן מוצפן במנוחה (At Rest) בהצפנה בתקן 256- AESומעלה. | ☐ |
|  | יובהר כי במידה ונדרש לשמור מידע רגיש/חסוי בענן על המציע לקבל על כך אישור בכתב מהמשרד. | ☐ |
| - גיבויים ומניעת אובדן מידע |  |  |
|  | המציע מתחייב לעשות כל שנדרש למניעת אובדן מידע במסגרת ההתקשרות, באמצעות ביצוע גיבויים באופן סדיר ומאובטח. כמו כן, יש לבצע בדיקות שחזור מגיבוי באופן תקופתי. | ☐ |
|  | הגיבויים יישמרו באופן מאובטח ובמקום נפרד מהמערכת/תשתית בהם שמור המידע של המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לבצע שחזורים מדגמיים של המדיות המגבות על תשתיותיו לצורך בדיקת התאוששות. לאחר סיום השחזור המדגמי מתחייב המציע למחוק את המידע ששוחזר. | ☐ |
|  | שחזור אמיתי יבוצע אך ורק באישור המשרד. כל הליכי השחזור יתועדו כולל זהותו של מבצע השחזור. | ☐ |
| - תיעוד ובקרה |  |  |
|  | המציע מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת עבור כל גישה למידע במערכת לרבות זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, סוג הגישה, והאם הגישה אושרה או נדחתה. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לדווח באופן מידי לצוות אבטחת מידע במשרד בכל מקרה של חשש לדליפת מידע של המשרד מהמאגר וממערכות המציע או כל שימוש החורג מההרשאה שניתנה. | ☐ |
| - אבטחת ההון האנושי |  |  |
|  | המציע מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למידע של המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות המציע עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד המציע, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו ע"י המציע כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים. | ☐ |
|  | המציע יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות. | ☐ |
|  | המציע נדרש להכין הוראות להתמודדות עם אירועי במ"מ (ראה הגדרות). על המציע להעביר למשרד את דוח האירוע בתוך 72 שעות מתחילת האירוע. למשרד שמורה הזכות לזמן את המציע לתחקור האירוע והפקת לקחים. | ☐ |
|  | המציע מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לנקוט באמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, בקרת כניסה, תיעוד גישה וכדומה) להפחתת סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למאגרי המידע והיישומים של המשרד. | ☐ |
|  | על המציע לבצע הדרכות מודעות אבטחת מידע לעובדיו בתחום העיסוק של העובד בתדירות של אחת לשנה. | ☐ |
|  | המציע מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי המציע ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה, יוגדרו ויתועדו ע"י המציע לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון. | ☐ |
|  | המציע מתחייב להודיע באופן מידיי למשרד על עזיבה או שינוי תפקיד העובד שיש לו גישה למידע ו\או מאגרי המידע של המשרד שבידי המציע או שיש למציע גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד. | ☐ |
| - אבטחת שיחות וועידה |  |  |
|  | במידה והמציע נדרש לקיים שיחות וועידה באמצעות מערכות דיגיטליות (כגון: Zoom , Teams, WebEx, Google Meet וכדומה) המערכות יוגדרו בהתאם להנחיות הבאות: |  |
|  | ככלל, אין להקליט מפגשים. במקרים חריגים בהם נדרשת הקלטה היא תעשה באישור המשרד ולאחר יידוע המשתתפים | ☐ |
|  | כברירת מחדל יש לחסום את האפשרות לכתוב בצ'אט. במידה ועולה צורך להשתמש בצ'אט יש להנחות את המשתתפים שלא לשתף מידע פרטי או רגיש. | ☐ |
|  | במקרה של אירוע חשוד או אירוע אבטחתי, יש לסיים את המפגש באופן מידי או לחילופין לנתק את המשתתפים החשודים מהשיחה. | ☐ |
|  | יש לאשר פרטנית כל משתתף שניכנס לחדר השיחה (כניסה ראשונית לחדר המתנה). | ☐ |
| - שימוש בכלי AI ובינה מלאכותית יוצרת (Generative AI) |  |  |
|  | המציע מתחייב שלא להעלות או לשתף עם כלי בינה מלאכותית כל מידע או חומרים הקשורים לפעילות המציע במסגרת מתן שירותיו למשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב שלא להעלות או לשתף עם כלי בינה מלאכותית כל מידע או חומרים שקיבל מהמשרד לרבות טקסט, קוד, תמונות, קבצים, אודיו וכדומה. | ☐ |
| - חובת דיווח |  |  |
|  | המציע מתחייב להודיע למשרד, בהקדם האפשרי ובתוך 8 שעות, במהלך כל שעות היממה, וללא שיהוי, ובפרק זמן שלא יעלה על 12 שעות על כל אירוע אבטחה, בדגש על אירוע אשר מסכן מידע, מערכות או תהליכים של המשרד או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה, ובפרט יודיע למשרד על האירועים הבאים: | ☐ |
|  | אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף מידע הקשור למשרד או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה. | ☐ |
|  | אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במידע של המשרד, במערכות המסופקות לו או בקוד המשמש אותו. | ☐ |
|  | # ניסיון להחדרת קוד זדוני למערכות המציע בהן נשמר מידע של המשרד. | ☐ |
|  | # אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המשרד. | ☐ |
|  | # חולשה או חשיפה משמעותיים שאותרו במערכות באמצעותן המציע מספק שירות למשרד. | ☐ |
|  | # במקרה כאמור, על המציע להודיע למשרד על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה לרבות: תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, סקירת היסטוריית האירוע, יעדי התקיפה, המערכות אשר נפגעו, המידע אשר זלג או נפגע, ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר לצורך ניתוח האירוע. | ☐ |
| - ביקורת תקופתית |  |  |
|  | המציע מתחייב לאפשר למשרד לערוך מעת לעת ביקורת תקופתית אודות עמידת המציע בדרישות אבטחת המידע, הפרטיות והסייבר במסגרת אספקת השירותים למשרד. ביקורת זו תתבצע במתקני המציע, בהודעה מראש של לפחות 7 ימי עבודה, או בדרך של בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת המציע בדרישות המכרז לאבטחת מידע וסייבר. על המציע להעביר את הדוחות והדיווחים בהתאם ללוח הזמנים שיוגדר על ידי המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לתקן את הליקויים שיעלו בביקורת אבטחת מידע שתבוצע על ידי המשרד (או גורם מטעמו) בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב למלא פעם בשנה שאלון הצהרה עצמית, אשר יישלח באופן מקוון לתיקוף רמת אבטחת המידע. יש לענות על השאלון תוך פרק זמן של עד 14 יום ממועד קבלת השאלון. | ☐ |
| - סיום התקשרות |  |  |
|  | עם סיום ההתקשרות, המציע ימסור למשרד גיבוי מלא, בפורמט סטנדרטי של כל המידע המאוחסן, כל מצע מידע נייד (כגון מדיה אופטית, קלטת, כרטיס זיכרון, FlashDrive וכו') קוד המקור שנכתב (כולל תיעוד והסברים לקוד המקור, הפניות לקוד מקור Open Source שנעשה בו שימוש, באגים ופגיעויות אבטחת מידע ידועות) וכן כל מקור וההעתק של הדוחות והרישומים הסופיים שהופקו לשם מתן מענה למכרז. מיד לאחר אישור משרד על תקינות המידע שהתקבל, ובכפוף להוראת הדין, ישמיד המציע את כלל החומרים שיוותרו בידיו ויבצע מחיקה מלאה (Wipe) של כלל נתוני משרד שברשותו. | ☐ |

- אבטחת המערכת המוצעת –דרישות ושאלות בנושא אבטחת מידע, סייבר ופרטיות עבור שירותי תוכנה

| # סעיף | # דרישה | אישור המציע |
| --- | --- | --- |
| - אימות ובקרת גישה |  |  |
|  | # הכניסה למערכת נדרשת לתמוך במנגנון הזדהות אחודה (SSO) לממשקי הניהול והמשתמש. | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך באופן מובנה בעבודה עם SAML 2.0 ו- ADFS. | ☐ |
|  | # ההזדהות למערכת תהיה בעלת יכולת התממשקות לאחד ממנגנוני ההזדהות של משרד החינוך ו/או תתמוך בכל מנגנון אימות רב גורמי MFA (Multi Factor Authentication) חלופי באישור המשרד. | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך בהחלת מדיניות סיסמאות למשתמשי המערכת (לרבות משתמשים מקומיים), אשר תכלול הגדרה של פרמטרים כגון: אורך מינימלי, מורכבות, תוקף (משך חיי סיסמה מקסימלי ומינימלי), היסטוריית סיסמאות, אכיפת MFA, הסיסמה תישמר בתצורה מוצפנת, נעילה לאחר מספר ניסיונות שגויים וכדומה. | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך בהגבלת זמני פעילות ה- Session כך שמשתמש אשר יחרוג מזמן הפעילות שיוגדר ינותק (Session expired). | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך בניתוק אוטומטי של משתמש לאחר חוסר פעילות שיוגדר במערכת (No-activity timeout). | ☐ |
|  | # על המערכת לכלול באופן מובנה מנגנוני ניהול הרשאות ובקרת גישה מבוססת תפקידים כגון RBAC/ABAC. | ☐ |
|  | # על כל ממשק בין המערכת המוצעת למערכות המשרד להשתמש בפרוטוקול מאובטח התומך בפרוטוקולTLS1.3 או TLS1.2 בלבד. תוך כדי שימוש בתעודות עם מפתח ציבורי ופרטי אשר מונפקות על ידיCA מאושר. | ☐ |
|  | # המציע מתחייב לנהל רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד. | ☐ |
| - הגנה על המידע |  |  |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לתמוך כברירת מחדל בהצפנה במנוחה (at rest) לכל נתוני התוכן הנשמרים במערכת בעלי היבטי פרטיות. | ☐ |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לתמוך בתקשורת מוצפנת בתווך (in transit) אל מול כל רכיבי המערכת הפנימיים והחיצוניים. | ☐ |
|  | # המציע נדרש להגביל את הרשאות הגישה לממשקי הניהול ולתשתיות המערכת למינימום הנדרש (Least Privilege) ולמשתמשים מורשים בלבד. | ☐ |
|  | # אין להעביר בסיסי נתונים מסביבת הייצור לסביבת הפיתוח ללא התממה או מיסוך נתונים רגישים. | ☐ |
|  | # אין לאחסון מפתחות הצפנה בקוד (Hardcoded) על המפתחות להיות מאוחסנים במיקום חיצוני למערכת. | ☐ |
|  | # העלאת הקבצים למערכת תתבצע תוך כדי בדיקת הקבצים מפני וירוסים ונוזקות והלבנתם (באמצעות מערכת ICAP או פתרון אחר שיאושר בכתב ע"י המשרד). | ☐ |
| - גישת תמיכה |  |  |
|  | # המציע יספק תמיכה, ליווי, הטמעה ומענה לתקלות עבור המערכת המוצעת, באופן טלפוני או באופן מקוון או בהתאם לצורך באופן פיזי באתר המשרד. | ☐ |
|  | תמיכה מרחוק למערכות המשרד תתבצע מסביבה ייעודית שיגדיר המשרד או על ידי שימוש בתוכנת שליטה מאובטחת באישור והסכמה מפורשת ובכתב של המשרד. | ☐ |
|  | # במסגרת הטיפול המציע יספק תמיכה ליישומים ונתונים הנדרשים לטיפול בלבד. אין לגשת למערכות שאינן באחריות המציע, אין להעתיק/לשלוח קבצים שאינם נדרשים לטיפול בתקלה וללא אישור המשרד. | ☐ |
|  | # המציע יבצע את פעולת התמיכה אך ורק בליווי עובד המשרד מצוות היישום אשר יהיה נוכח לאורך כל זמן ההשתלטות ליד המחשב. המציע מחויב לוודא שה-Session נסגר בסיום הטיפול. | ☐ |
| - פיתוח קוד וניהול תצורה |  |  |
|  | # המערכת המוצעת תתבסס על שפת קוד (סגור/פתוח) מודרני ומהימן, בגרסה עדכנית, מתוחזקת ונתמכת באופן פעיל. | ☐ |
|  | # כל רכיבי המערכת המוצעת לרבות שרתים, מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, אפליקציה, רכיב ענן ועוד יוקשחו לפי המלצות יצרן או תקן NIST. | ☐ |
|  | # המציע נדרש לבצע בקרה על הכנסת תוכנה ממקור חיצוני (כגון חבילות קוד פתוח, ספריות קוד, או מוצרי צד שלישי) לרבות סריקת חולשות/פגיעויות אבטחה מוכרות. | ☐ |
|  | # הקוד ייסרק באמצעי SAST (Static Application Security Testing) ו-DAST (Dynamic Application Security Testing). ליקויי תוכנה ואבטחה אשר יופיעו בדוח הסריקה יתוקנו בטרם העלאתם לסביבת הייצור. | ☐ |
|  | # המציע נדרש ליישם תהליכי פיתוח מאובטח (SSDLC) עבור המערכת המוצעת לאורך כל מחזור החיים של המערכת. | ☐ |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לעמוד בדרישות OWASP Top 10 - Application Security Risks. | ☐ |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לעמוד בדרישות OWASP Top 10 - CI/CD Security Risks. | ☐ |
|  | # הספק נדרש לבצע מבדקי חדירה(PT) אפליקטיביים וסקרי קוד (Code Review) תקופתיים אחת לשנה לכל רכיבי המערכת המוצעת וזאת באמצעות חברה המוסמכת לנושא. | ☐ |
|  | # המציע מתחייב לטפל בכל הממצאים/ליקויים ובהתאם להנחיות שיועברו לו על ידי המשרד ולתקן כל הנדרש לצמצום הסיכון ופערי האבטחה. לאחר תיקון הממצאים יש לערוך בדיקת אבטחת מידע חוזרת. | ☐ |
| - דרישות לאפליקציית בתצורת מובייל |  |  |
|  | # הנגשת המערכת בתצורת אפליקציית מובייל תתבצע על ידי מפיצים רשמיים כגון Google Play ו-Apple App Store, או בהתאם להנחיות אבטחת מידע של המפיצים הרשמיים ובכפוף לאישור המשרד. | ☐ |
|  | # האפליקציה לא תשמור מידע מוגן או חסוי במכשיר ללא הצפנת הנתונים. | ☐ |
|  | # האפליקציה תאפשר למשתמשים למחוק את כל הנתונים הקשורים אליה באופן פשוט וברור. | ☐ |
|  | # האפליקציה יכולה להשתמש בזיכרון המכשיר לשמירת מידע כל עוד הוא אינו מאפשר לאפליקציות אחרות גישה למידע, ובתנאי שהמידע מוצפן, לרבות נתוני הזדהות. | ☐ |
|  | # התקשורת בין האפליקציה לשרת ההזדהות צריכה להיות מוצפנת ומאובטחת. | ☐ |
|  | # הגישה לאפליקציה המכילה מידע מוגן מחייבת הזדהות חזקה כגון אימות רב-גורמי MFA)), הזדהות ביומטרית וכדומה. | ☐ |
|  | # גישת האפליקציה לנתונים השמורים במכשיר, כגון אנשי קשר, תמונות ופרטים אישיים של המשתמש, ייעשה רק לאחר הצהרת המציע במעמד הבדיקה באילו נתונים הוא רוצה להשתמש ומה השימוש שייעשה בהם ובכפוף לקבלת אישור מהמשרד. | ☐ |
| - תחזוקת סביבת הפיתוח |  |  |
|  | # יש לבצע הפרדה מוחלטת בין סביבת הייצור לסביבת הפיתוח. כמו כן, יש לבצע הפרדה בין סביבות הפיתוח לסביבות אחרות. | ☐ |
|  | # יש לנהל גרסאות פיתוח בשרת מרכזי (Control Source) לדוגמה: TFS או SVN, או שירות GIT. | ☐ |
|  | # אין לאפשר לתכניתנים גישה לבסיסי נתונים בסביבת הייצור . | ☐ |
| - ניטור וחקירה |  |  |
|  | # על המערכת לכלול רישום ותיעוד מסודר ורציף ללוג (Log) של כל גישה, שינוי הגדרות ופעילות משתמשים וקבצים במערכת. | ☐ |
|  | # קבצי הלוג במערכת יהיו מוגנים מפני גישה (צפייה, שינוי, מחיקה) של משתמשי ומנהלי המערכת ו/או גורמים לא מורשים. | ☐ |
|  | # על המערכת לכלול תמיכה בהעברה ושידור קבצי לוג ואירועים למערכות ניטור אבטחתי כגון SIEM ו- SOAR. בפורמטים מקובלים כגון syslog. | ☐ |
| - דרישות למערכת המוצעת בתצורת ענן |  |  |
|  | # המערכת נדרשת לפעול מאזור ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל (להלן: "האזור הישראלי"), או לחילופין על בסיס אזור ענן של אחד מספקים אלו בתחומי האיחוד האירופי, בכפוף לאישור המשרד. | ☐ |
|  | # אחסון המערכת המוצעת יבוצע על גבי תשתית ענן פרטי וירטואלי VPC)) ייעודי למשרד ומבודל ברמת Tenant. | ☐ |
|  | # הגישה למערכת המוצעת בענן תבוצע תחת מנגנוני בקרת גישה לרשת (NACLs) ותוגבל לכתובת IP מאושרת שיגדיר המשרד. | ☐ |
|  | # כל נתוני המשרד הקיימים במערכת המאוחסנת בענן יישמרו אך ורק בתוך אזור הענן (Region) הספציפי שבו מאוחסנת המערכת המוצעת. | ☐ |
|  | # על סביבת הענן בה מתארחת המערכת המוצעת לכלול ניטור אבטחתי והגנות מתקדמות לרבותIAM ,WAF, FW, IDS/IPS, DDoS לסינון והגנה בפני מתקפות על המערכת. | ☐ |
|  | # על המערכת לאפשר המשכיות עבודה בעת תקלה מערכתית או אסון, תוך פריסתה בלפחות שני Availability Zones באותו אזור ענן (Region). | ☐ |

| - מסמכים נדרשים מטעם המציע |  |
| --- | --- |
|  | # על המציע לצרף את כל המסמכים הבאים: |
|  | הסמכת ISO27001 של המציע. |
|  | הסמכות, תקנים וסטנדרטים נוספים בהיבטי אבטחת מידע ופרטיות בהם מוסמך המציע כגון SOC2 / HIPPA / PCI. |
|  | מיפוי סוגי המידע הקיימים במערכת. |
|  | פירוט תהליכים ארגוניים ואמצעי אבטחה לצמצום סיכונים והתמודדות עם איומי סייבר ושרשרת אספקה. |
|  | טופס הערכת עובדים ובדיקות מהימנות. |
|  | שרטוטי ארכיטקטורה של המערכת המוצעת ומיפוי ממשקים. |
|  | פירוט המתודולוגיה ותהליכי אבטחת המידע במחזור חיי הפיתוח של המערכת המוצעת. |
|  | דו"ח עדכני של מבדק חדירה (PT) וסקר קוד תקין של המערכת המוצעת. |
|  | נהלי גיבוי, שחזור ו – DR. |
|  | נוהל זיהוי ותגובה לאירועי סייבר (Incident Response). |
|  | יש לצרף למענה את תוכנית התמודדות בפני סיכונים במסגרת הפרויקט. |

| הצהרת המציע |  |
| --- | --- |
| אני מאשר/ת בזאת כי הדרישות המפורטות בפרק זה מיושמות במלואן. שם המציע/ת _______________________ חתימה: ___________________ תאריך _______________ |  |
| תצהיר של ממונה אבטחת מידע של המציע בעניין אבטחת מידע |  |
| אני הח"מ _____________ ת"ז מס' _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: - הנני משמש ממונה אבטחת מידע בחברת _______________ שהגישה הצעה למכרז מספר 104/6/2024 (שם המציע) 2. בתוקף תפקידי, הנני מצהיר/ה כי: - קראתי את ההוראות המופיעות במכרז כולל נספח ז'2. - הדרישות המופיעות בהוראות הנ"ל מובנות לי והנני מתחייב להיערך בהתאם ולפעול על פיהם במסגרת מכרז זה. - החברה לא הפרה בעבר הוראות הנוגעות לאבטחת מידע או ככל שאירעו בעבר הפרות של הוראות הנוגעות לאבטחת מידע, הללו תוקנו עד למועד הגשת ההצעה. 3. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. חתימת המצהיר תאריך; שם מלא של ממונה אבטחת מידע של המציע; חתימה של ממונה אבטחת מידע וחותמת של המציע. אני החתום/מה מטה, עורך/כת דין __________________, מאשרת/ת בזה כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________________ שזהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' _______________ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו /ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך; שם מלא של עו"ד, מ.ר.; חתימה וחותמת. |

תצהיר של המנהל הכללי של המציע בעניין אבטחת מידע

אני הח"מ _____________ ת"ז מס' _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: - הנני משמש כמנהל הכללי בחברת _______________ שהגישה הצעה למכרז מספר 104/6/2024 (שם המציע) 2. בתוקף תפקידי, הנני מצהיר/ה כי: - קראתי את ההוראות המופיעות במכרז כולל נספח ז'2. - הדרישות המופיעות בהוראות הנ"ל מובנות לי והנני מתחייב להיערך בהתאם ולפעול על פיהם במסגרת מכרז זה. - החברה לא הפרה בעבר הוראות הנוגעות לאבטחת מידע. 3. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת או ככל שאירעו בעבר הפרות של הוראות הנוגעות לאבטחת מידע, הללו תוקנו עד למועד הגשת ההצעה. חתימת המצהיר תאריך; שם מלא של מנהל הכללי של המציע; חתימה של מנהל הכללי וחותמת של המציע. אני החתום/מה מטה, עורך/כת דין __________________, מאשרת/ת בזה כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________________ שזהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' _______________ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו /ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך; שם מלא של עו"ד, מ.ר.; חתימה וחותמת.

נספח הצהרת סודיות

הצהרה וכתב התחייבות בדבר שמירה על סודיות וקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות אל: חטיבת אבטחת מידע וסייבר / משרד החינוך מאת:______________________________ שם מלא ______________________; מספר זהות______________________. נייד ______________________; כתובת _________________________. אני, הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כלפי משרד החינוך כדלהלן: הואיל ולצורך עבודתי עבור משרד החינוך עלי לקבל נתונים, מסמכים, רשימות, תוכניות, מידע רגיש, מידע רפואי רגיש, תרשימים, צילומים, על אמצעים מגנטיים, חומר מצולם, מודפס וכו' (להלן – מידע) וגישה אל מידע ומאגרי מידע השייכים למשרד החינוך ולקוחותיו; והואיל והובהר לי, כי חובה עליי לשמור בסוד מוחלט כל מידע אליו אחשף במישרין או בעקיפין במסגרת עבודתי במשרד החינוך וכי שמירת הסודיות הכרחית מטעמים לביטחון המדינה וכי גילוי מידע רגיש או מסווג, לכל גורם אשר אינו מורשה לקבלו מתוקף תפקידו, עלול לפגוע בביטחון המדינה ומהווה עבירה על החוק; והואיל וידוע לי כי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ,והתקנות שהותקנו לפיו, ועל פי חוק העונשין, תשל"ז- 1977 בכלל ועל פי סעיף 113 א לחוק זה בפרט מוטלות עלי ועל כל מי שפועל מטעמי חובת סודיות לגבי כל המידע והנתונים שהגיעו ויגיעו לידיעתי ולידיעת הפועל מטעמי, אשר הפרתן מהווה עבירה פלילית אשר עונש בצידה; אשר על כן, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: - לשמור בסודיות ולהגן על כל מידע אשר יגיע לידי, לרשותי או לידיעתי, במסגרת עבודתי עבור משרד החינוך מפני חשיפתו בפני גורמים שאינם מוסמכים לקבלו. - להימנע מכל גילוי, פרסום, העתקה ו/או העברה בדרך כלשהי ו/או פרסום של מידע כאמור, שהגיע לידי באופן ישיר או עקיף בקשר לעבודתי עבור משרד החינוך, ולא למסור דבר לאדם שאינו מוסמך באשר למידע זה בין בכתב, בין בעל-פה, בין ברמז ובין במפורש, או בכל דרך אחרת, הן בתקופת העסקתי במשרד החינוך והן לאחר סיום העסקתי. - לנקוט באמצעי זהירות ובאבטחת מידע כלפי המידע, על מנת למנוע את הוצאת המידע מרשותי והעברתו לאחר שלא הוסמך לקבלו - להשתמש במידע שהגיע לידי אך ורק למטרה או להנחיה או להוראה שניתנה לי על ידי הגורמים המוסמכים במשרד החינוך. - ידוע לי, כי הפרת התחייבויותיי כאמור עלולה להוות עבירה לפי סימן ה' בפרק ו' לחוק העונשין התשל"ו-1977. הוראות סימן ה' בפרק ו' לחוק העונשין והוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 הובאו לידיעתי בטרם חתימתי על הצהרה זו. - התחייבותי לשמירת סודיות אינה מוגבלת זמן - .בחתימתי אני מאשר כי קראתי את ההנחיות המפורטות לעיל, הבנתי את תוכנן ואני מתחייב למלא אותן. שם מלא ______________________; תפקיד _____________________. חתימה ______________________; תאריך _____________________. נחתם בנוכחות _________________; תפקיד _____________________.

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.