הקמת מוקד טלפוני  להנגשת מידע לציבור

תיאום פעולות הממשלה בשטחים

מכרז מס'  13/25

- מנהלה(M)

| פעילות | תאריך |
| --- | --- |
| מועד פרסום המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי Www.Mr.gov.il | 30.3.25 |
| מועד אחרון לרישום לכנס ספקים | 21.4.2025 עד שעה 14:00 |
| מועד כנס ספקים | 22.4.2025 בשעה 13:00. נקודת מפגש במבנה לקבלת קהל - במשרדי המנהל האזרחי (סמוך לבית אל). |
| מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה באמצעות המערכת המקוונת – "יהלום" | 29.4.2025 עד שעה 14:00 |
| מועד לפרסום המענה לשאלות ההבהרה / הבהרות יזומות באמצעות המערכת המקוונת -"יהלום" | 14.05.2025 |
| מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים האלקטרונית באמצעות המערכת המקוונת – "יהלום" | 27.5.2025 עד השעה 14:00 |
| תוקף ערבות מכרז (ערבות הצעה) | 27.8.2025 |

| המקשר למכרז | מר יצחק בוכניק דוא"ל: pmo@cvladm.gov.il |
| --- | --- |

  - כללי

    - תיאום פעולות הממשלה בשטחים,  המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, ומפקדת תיאום וקישור עזה (להלן - ״המזמין״) מזמינים בזאת להציע הצעות להקמת מוקד טלפוני לניהול פניות הציבור במנהל  באופן רוחבי (להלן: ״המערכת״), יעיל ומבוסס מערכות מידע מתקדמות. ניהול אחוד שיקנה חוויית שירות איכותית ואחידה לכל הפונים למנהל, והכל בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

    - ההתקשרות עם הזוכה במכרז תכלול רכישת המערכת ומתן תמיכה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

    - מסמך זה מפרט את הדרישות להספקה והקמת המערכת המוצעת.

    - ההצעה תוגש על ידי הספק בהתאם לנוהל מפת"ח, לפי המהדורה התקפה נכון לתאריך המפרט.

    - ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית אשר בין הספק לבין המזמין.

    - אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המטיבות עם המנהל. הספק נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו לפיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של הספק להתקשרות על בסיס הסכם זה.

    - טבלת שינויים

| מהדורה | תאריך | גורם אחראי | גורם מאשר | מהות השינוי |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - הגדרות

    - מתפ"ש: יחידת תאום פעולות הממשלה בשטחים.

    - המינהל, המנהא"ז, הלקוח, המזמין, המנהל האזרחי או המנהל: המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ומפקדת תיאום וקישור עזה.

    - הפרויקט: הקמת מוקד טלפוני להנגשת מידע לציבור.

    - קמ"ט: קצין מטה, נציג המינהל האזרחי האחראי על תחום ממשלתי מסוים באזור יהודה ושומרון.

    - מת"ק: מפקדת תיאום וקישור ביהודה ושומרון.

    - ספק/זוכה/מציע: הגורם שיוגדר על ידי ועדת מכרזים של המינהל כגורם זוכה במכרז.

    - נוהל מפת"ח: הנוהל הממשלתי לפיתוח מערכות מידע ממוכנות.

    - מימוש: מונח הכולל את כל מרכיבי הפרויקט ומורכב משני תחומים: פניה למוקד, טיפול בפניה ובקרה על הפניה.

    - מימוש טכנולוגי: אפיון מפורט, פיתוח, תחזוקה, שינויים ושיפורים, הפעלה.

    - מימוש עסקי:  אפיון והגדרת דרישות, בדיקות קבלה, הדרכה והטמעה.

    - "אבן מתגלגלת": רשת תקשורת עם מערכת המידע  המתנהלת ביחידות המזמין.

    - פונה: כל גורם שיפנה למוקד פניות ציבור, בין אם הוא תושב מדינת ישראל, אזור יהודה ושומרון, חבל עזה, הרשות הפלסטינית, ארגון בינלאומי, תאגיד, מועצה מקומית, עירייה וכיוצ"ב.

    - יום: יום קלנדרי למניין הלוח הגרגוריאני, למעט אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההסכם.

  - מנהלה

    - הגשת ההצעה במכרז, כמו גם הגשת שאלות ההבהרה, תהיה באמצעות מערכת יהלום בלבד,  בהתאם למפורט בסעיף 1.18 למסמכי המכרז ובהתאם למועדים הקבועים בעמוד הראשון למסמכי המכרז.

  - מפרט

בקשה להצעות זו (המפרט) מכילה:

    - פרק מנהלה המסומן פרק 1.

    - חלק מקצועי המסומן פרקים 2-11 .

    - נספח א' – פרטי הספק.

    - נספח ב' – תצהיר הספק והתחייבויות לעניין העדר ניגוד עניינים.

    - נספח ג' – נמחק.

    - נספח ד' – הצהרת סודיות.

    - נספח ה' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים 
זרים ושכר מינימום.

    - נספח ו' – נמחק.

    - נספח ז' – נוסח כתב ערבות הגשה (ערבות מכרז).

    - נספח ח' – חוזה למתן שירותים.

    - נספח ט' – תהליכים עיקריים של המשרדים.

    - נספח  י' – רמת שירות נדרשת מהמוקד.

    - נספח יא' - תרשים הפניה למוקד  IVR סכמטי.

    - נספח יב' – תפעול שוטף ומנגנוני עבודה.

    - נספח יג' – תרשים פריסת מערכת "אבן מתגלגלת" אצל הספק.

    - נספח יד' - הצהרה והתחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות.

    - נספח טו' – ציר הזמן בפרויקט - סכמטי.

    - נספח טז' – נוסח כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה).

    - נספח י"ז - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.

    - נספח י"ח – ניסיון המציע והמלצות.

    - נספח י"ט – ציר הזמן בפרויקט (סכמטי).

  - לפני העיון בחלק המקצועי, יש לקרוא היטב פרק מנהלה זה אשר מפרט מספר תנאים כלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

  - סיווג רכיבי המפרט

    - השיטה

| I (Information) | - רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| G (General) | - רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה. |
| S (Specific) | - רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | - רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסף. |
| N (Non-relevant) | - סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

    - סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

    - מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

  - סיווג רכיבי פרק המנהלה במפרט

    - סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה  "קראנו והבנו - מקובל עלינו", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף.

  - סיווג החלק המקצועי במפרט

    - הסיווג המקצועי מצוין בגוף המפרט ליד כותרתו של כל סעיף ומתייחס לכל הסעיף, פרט לתתי סעיפים שצוין לידם אחרת.

  - התחייבויות ואישורים שעל הספק להמציא בגין הגשת ההצעה

    - על הספק לצרף את האישורים הבאים:

      - כל האישורים הנדרשים על ידי הלקוח המופיעים במכרז זה ואישורים נוספים שידרשו ע"י הלקוח לאחר הגשת ההצעה.

      - הספק יצהיר כי בטרם כתב את הצעתו, קרא והבין את פרטי הבקשה לקבלת הצעה וכי ההצעה שהגיש תואמת למבנה הנדרש ועונה לדרישות.

      - הספק יתחייב שהמערכת שברשותו והטכנולוגיה המוצעת הינה הגרסה העדכנית ביותר ויפרט מידע נוסף על גרסאות עתידיות.

      - על הספק לצרף הצהרה שכל חלקי הפתרון המוצע הם רכיבים שבייצור שוטף ושהספק בדק שאין שום מידע על הפסקה מתוכננת של ייצורם ואין בעיה לספק עדכונים למשך 3 שנים לפחות מיום ההתקנה.

      - הספק יצרף את כלל הנספחים המפורטים בסעיפי מנהלה כשהם מלאים בהצעה שתוגש.

  - התחייבויות שידרשו מהספק בגין זכייה בביצוע עבודה זו :

    - הספק יידרש לחתום על חוזה עם הלקוח. המענה למפרט זה יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

    - המערכת המוצעת צריכה לענות על הדרישות המפורטות במפרט זה והספק יהיה אחראי על כל מרכיבי ההזמנה כולל מרכיבים המסופקים על ידי ספק משנה.

    - הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת ליבו.   
יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי הספק כקבלתו את התנאים הבאים:

    - נשמרת הזכות בידי המנהל לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי הספק חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר.  פיצול כאמור יכול שייעשה בכל אופן שימצא המנהל לנכון. על אף זכותו זו של המנהל, חייבת הצעתו של הספק להתייחס לכל ההתקשרות, ללא תנאים וסייגים.

    - המנהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המנהל ועפ"י אמות שנקבעו בגוף המכרז.

    - ברשות המנהל לבטל את המכרז בכל עת עד לחתימת ההסכם עם הספק הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המנהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

    - ביטל המנהל את המכרז או נמנע מלקבל אף אחת מן ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו היה זה הספק הזוכה).

    - מבלי לפגוע באמור לעיל, המנהל שומר לעצמו את הזכות לנהל מו״מ עם הספקים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף. מו"מ כאמור יכול שייעשה אף בשיטת Best and Final בין שני המציעים שנמצאו כמציעים הטובים ביותר.

    - כשיר שני

ועדת המכרזים רשאית בעת הכרזתו של הזוכה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על כשיר שני במכרז. הכשיר השני יהיה המציע אשר דורג במקום השני בתום ההליך המכרזי.

עם הפסקת ההתקשרות של המנהל עם הזוכה, רשאית ועדת המכרזים להעביר על פי שיקול דעתה הבלעדי, את ביצוע השירותים שניתנו על ידי הזוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לכשיר השני (בכפוף להסכמתו של הכשיר שני לקבל עליו את ביצוע השירותים).

הכשיר השני יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא. תמחור השירותים של הכשיר השני יהיה כפי שהופיע במענה שלו למכרז בהצעת המחיר.

ככל והכשיר השני החליט לא להעניק את השירותים במכרז, יהיה רשאי המנהל לפנות למציעים הבאים על פי טבלת הניקוד המשוקלל, על מנת לספק את השירותים האמורים

    - ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את הספק לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

    - אם תתקבל הצעת הספק, יחתום הספק על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לו המנהל על קבלת הצעתו למכרז. כן יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון הגשת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).

    - הרשות בידי המנהל להוציא לפועל על ידי הספק הזוכה חלק מהעבודות בלבד. הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן.  כמו כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז.

    - המחירים אשר יוצעו על ידי הספק יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים למעט מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת הספק בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

    - המחירים אשר יוצעו על ידי הספק לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף.

    - החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו.

    - לתשומת לב המציעים, ביצוע הפרויקט והוצאת ההתקשרות לפועל מותנית באישור ועדת המכרזים בדבר קיומו של תקציב עדכני לפרויקט. המינהל אינו מתחייב להוציא לפועל את ההתקשרות בתאריך מסוים ו/או להוציאה לפועל בכלל, ויהיה אף רשאי שלא לבצע את הפרויקט ולמצער לדחות את תחילת ביצוע העבודות, והכל בכפוף להחלטתה של ועדת המכרזים.

  - זכויות הלקוח

    - פיצול ההצעה

      - הלקוח רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים.

    - ביטול ההצעה

      - הלקוח רשאי לבטל את הבקשה או לצאת בבקשה חדשה בכל עת ומכל סיבה שהיא בכפוף לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

  - הצעת הספק (M, S)

    - מבנה כללי

      - מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'.

      - מבנה ההצעה: פירוט תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף 1.6 לעיל. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה. למשל, פרק 7 בהצעה יפרט את הפתרון המוצע בנושא אבטחת המידע, פרק 13 ירחיב בנושא בסיס הנתונים המוצע וכו'. חשוב מאד להשתמש גם בנספחים, על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלוונטי ויסומן כמפורט לעיל.

    - בעלות על המפרט ועל ההצעה

      - מפרט זה הינו קניינו של ענף חדשנות בתיאום פעולות הממשלה בשטחים, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו  לצורך הכנת ההצעה.

      - ידוע למציעים,  כי הצעת הספק והמידע שבה הינם קניינו של המנהא"ז.  למציע לא תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות אחרות.

    - שלמות ההצעה ואחריות כוללת (הצעה משותפת וקבלני משנה).

ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה או סוכניו (אם קיימים). לצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים על ידי קבלני משנה, רשאי המזמין לפנות ישירות אליהם או אל הקבלן הראשי, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

  - תנאי סף

המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים (במצטבר). כל הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע הנדרשות לפי תנאי סף, הן בגדר חובה והן יינתנו רק אם המציע אכן עומד בדרישות לגביהן נדרשות ההצהרות וההתחייבויות. על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש כמפורט בסעיף 1.12 להלן ובשאר הסעיפים במכרז זה.

    - תנאי סף כלליים

        - על המציע לצרף להצעתו את נספחי המכרז ממולאים וחתומים על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

        - על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל או עצמאי.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו אישור על רישום המציע במרשם הרלוונטי, בהתאם לדין החל עליו.

        - על המציע להיות בעל אישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, ניכוי מס במקור ורישום במע"מ, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה - על המציע לצרף להצעתו אישורים מתאימים.

        - אם המציע הוא חברה או שותפות, תנאי סף נוסף עבורו הוא היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, עליו לצרף נסח חברה/שותפות עדכני. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority/govil-landing-page.

        - אם המציע הוא עמותה עליו להיות בעל אישור מטעם רשם העמותות על ניהול תקין תקף לשנה הנוכחית. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור כאמור.

        - על המציע לצרף להצעתו אישור מעורך דין או מרואה חשבון על שמותיהם של מורשי החתימה של המציע.

        - המציע יידרש להעמיד ערבות הצעה (ערבות מכרז)  כמפורט להלן:

          - ערבות דיגיטלית - בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק, חברת ביטוח או בעל רישיון למתן אשראי, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור, הערבות תוגש בהתאם לטופס, "תדפיס ערבות דיגיטלית" (מצ"ב לדוג' בנספח ז' ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם, ''ערבויות דיגיטליות'', מס' 14.4.1.

          - כתב ערבות  ההצעה יהיה על סך 50,000 ₪ , יירשם לפקודת מנהל אזרחי ביהודה ושומרון- קמ"ט אוצר, ויהיה בתוקף עד למועד הנקוב בעמוד הראשון למכרז זה.

          - כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד.

          - לאחר פתיחת תיבת המכרזים, המציע שהגיש הצעה למכרז, יידרש להגיש ערבות מכרז דיגיטלית תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה מהמנהל. ערבות ההצעה תהיה דיגיטלית בנוסח האמור בנספח ז' למסמכי המכרז.

        - המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצ"ב כנספח ה'.

        - המציע יצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא וכל אחד מנותני השירות ימלאו את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת המידע, לרבות נוהל אבטחת מידע לעניין הפעלת מאגר מידע ולגבי שמירה על סודיות, בנוסח המצ"ב כנספח ד'. ההתחייבות תישאר בתוקף גם אם המשרד יבחר במציע כספק זוכה.

        - המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז, בנוסח המופיע בנספח י"ז המצ"ב.

        - המציע יצהיר ויתחייב כדלקמן:

          - כי עיין בכל מסמכי המכרז, הבין אותם והביא בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת העריכה של הצעתו וכי כל תנאי המכרז מקובלים עליו במלואם; כי הצעתו עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז; כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.

          - כי הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות.

          - כי הוא לא יימצא במצב של ניגוד עניינים בשל מתן השירותים הנדרשים במכרז. המציע מתחייב להודיע למשרד באופן מידי על כל מקרה בו ייווצר או עלול להיווצר ניגוד עניינים שכזה.

          - כי אין ולא תהיה באספקת השירותים למשרד או השימוש בהם ע"י המשרד לפי המכרז, הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו. המציע יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית של צד שלישי ככל שתופר וישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי בגין הפרת כל זכות כאמור.

          - כי הוא שילם בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיו כמתחייב מדיני העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים וכי הוא יקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

          - כי יעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז. בין השאר בעניין זה, יצרף המציע להצעתו את נספח יד למכרז, חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד.

        - השתתפות בכנס מציעים:

על המציע להשתתף בכנס מציעים שייערך בתאריך 22.4.2025, כמפורט להלן בסעיף 1.14.14.3.

      - ניסיון

        - ניסיון הספק במתן שירותי מענה טלפוני אנושי במהלך חמש (5) השנים האחרונות 2019-2024 לכל הפחות, כאשר בכל שנה העסיק בכל משמרת לפחות 50 מוקדנים עבור אותו לקוח – המציע נדרש להראות אישורים בנושא, ראה נספח יח'.

          - על מציע אשר נתן שירותים כמפורט בסעיף 1.13.1.2.1 לעיל למדינה ו/או לגופים ציבוריים, לפרט בנספח יח' את רשימת כל הגופים כאמור, הכוללת אנשי קשר וטלפונים ליצירת קשר עמם.

          - המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות לגורמים המפורטים בנספח יח', כולם או חלקם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

          - המלצות בע"פ או בכתב מגורמים מקצועיים במשרדי המזמין, בין אם פורטו ובין שלא פורטו בנספח יח', לא ייחשבו כהמלצה לצורך תנאי סף זה.

    - תנאי סף ספציפיים

      - מחזור כספי

        - על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי של לפחות שבעה מיליון ₪ כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2020-2023. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה המציע יצרף אישור חתום על ידי רואה החשבון של המציע לגבי השנים 2020-2023.

    - שכר עובדים ותנאים סוציאליים

      - המציע מתחייב כי שכרם של כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך מתן שירותים על פי מכרז זה לא יפחת משכר מינימום וכי הוא יפעל בהתאם לדיני העבודה ולהסכמים הקיבוציים החלים על העסקתם של כלל עובדיו.

    - תשתיות ומערכות טכנולוגיות ברשות הספק

      - ברשות המציע קיימת מערכת כפי המופיע בפרק מערכות נדרשות פרק 3.2 במכרז זה.

      - ברשות המציע קיימת מערכת לניהול פניות עובדת בייצור מבוססת טכנולוגיה מתקדמת הפועלת באופן אינטגרטיבי מלא עם מערכת לניהול ידע ותהליכים ארגוניים. מובהר כי המציע שייבחר כזוכה על ידי המשרד, יידרש להעמיד ולהתאים את המערכת בהתאם למפרט הטכני המפורט בסעיף 3.2.4 בגוף המכרז.

      - המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה במתקניו או במתקני צד ג' אתר גיבוי (DRP), כאשר המרחק בין שני האתרים (האתר הראשי בו יופעל המרכז (להלן האתר הראשי), ואתר הגיבוי) לא יעלה על 100 ק"מ קו אווירי, לצורך  הפעלתו במצבי חירום או במצב שלא ניתן לספק השירותים באתר הראשי.

  - בחירת הזוכה במכרז

אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה ושלבי בדיקת ההצעות יהיו כדלקמן:

    - המזמין יבחר את הזוכה/ים, אשר יעמדו בתנאי הסף, ויצרפו את כל המסמכים 
הנדרשים, לפי אמות המידה הבאות:

    - ההצעה הזוכה היא ההצעה שתקבל את הציון המיטבי המשוקלל הגבוה ביותר מבין כל ההצעות, כאשר ממד העלות יקבל משקל של 60% וממד האיכות יקבל משקל של 40%.

    - הליך בחירת הזוכים מורכב מארבעה שלבים:

      - שלב ראשון

        - בשלב הראשון יפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון 
שנקבע למסירת ההצעות, ותיבדק עמידת הספקים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות:

          - הצעה שלא תעמוד באחד התנאים המוקדמים, תפסל על 
הסף.

          - כל הצעה שתעמוד בתנאים המוקדמים, תעבור לשלב שני.

      - שלב שני

        - שלב זה נועד לבחינת איכות ההצעות של הספקים השונים ומתן ניקוד בגין איכות לכל אחד מהספקים, וזאת בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המפורטים להלן:

        - מרכיב האיכות -  40% כמפורט להלן:

| אמת מידה | תבחינים |  | משקל מקסימלי |
| --- | --- | --- | --- |
| ניסיון הספק במתן שירותי מענה טלפוני אנושי | עבור כל שנת ניסיון של הספק מעל חמש (5) שנים (המהוות תנאי סף במכרז), ועד לשמונה (8) שנים, יקבל המציע נקודה אחת לכל שנה. עבור כל שנת ניסיון של הספק מעל לשמונה שנים, יקבל הספק 4 נקודות ועד למקסימום של 20 נקודות. דהיינו, בגין ניסיון של 9 שנים, יקבל המציע 7 נקודות, ועל ניסיון של 13 שנים יקבל המציע 20 נקודות. ניקוד המציע ברכיב זה יהיה כדלקמן: שנות ניסיון:; 0-5; 6-8; 9-12; 13 ומעלה. ניקוד:; 0; 1 נק' לשנה; 4 נק' לשנה; 20. | 20% |
|  | מציע שהינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותים אלו לגופים ציבוריים (משרדי ממשלה, יחידות סמך ושלטון מקומי) יקבל ניקוד נוסף בהתאם למפורט להלן: - 1 עד 3 שנות ניסיון - נקודה אחת. - מעל 3 שנים ועד ל 5 שנים 3 - נקודות. - 5 שנות ניסיון ומעלה - 5 נקודות. |  | 5% |
| מספר הלקוחות להם סופקו השירותים נשוא מכרז זה בין השנים 2017 - 2024 | מציע שהעניק שירותים למספר הבא של לקוחות ב-5 השנים האחרונות (2020-2024), יזכה לציון נוסף כמפורט להלן: - מ5- לקוחות ועד ל-20 לקוחות - 5 נקודות . - מעל 20 לקוחות ועד ל-50 לקוחות - 10 נקודות. - למעלה מ 50 לקוחות 15 - נקודות. |  | 15% |
|  | מציע שהינו בעל ניסיון מוכח במתן השירותים דנן ללקוחות שהינם גופים ציבוריים (משרדי ממשלה, יחידות סמך, בתי חולים, קופות חולים ושלטון מקומי) יקבל ניקוד נוסף בהתאם למפורט להלן: - 1-2 לקוחות - 2 נקודות - 3-5 לקוחות – 4 נקודות - למעלה מ 5 לקוחות 5 - נקודות. |  | 5% |
| מספר המוקדנים המועסקים על ידי הספק בכל משמרת יומית (בין השעות 08:00-17:00 באמצ"ש (ימים א'-ה) | - עד 50 מוקדנים – 0 נקודות. - מעל 50 מוקדנים ועד 70 מוקדנים 5 - נקודות. - מעל 70 מוקדנים ועד 100 מוקדנים - 10נקודות. - 100 מוקדנים ומעלה - 15 נקודות. |  | 15% |
| ניסיון הספק בהפעלת מוקדנים דוברי שפות | בגין כל שפה נוספת מעבר לשפה העברית, בה העניק המציע שירות יינתו ניקוד לפי הפירוט הבא: שפה אחת – 3 נקודות שתי שפות – 7 נקודות שלוש שפות – 10 נקודות |  | 10% |
| ניסיון מנהל המוקד המוצע בניהול צוות מוקד מענה טלפוני הכולל 15 נציגים בו זמנית לפחות | עבור כל שנת ניסיון נוספת של מנהל המוקד מעל לשלוש שנים, יקבל הספק עוד 4 נקודות ועד לסה"כ של 5 נקודות. ניסיון של 3 שנים – 0 נקודות. 4 שנים – 4 נקודות. 5 שנים – 5 נקודות. |  | 5% |
| המלצות ושביעות רצון | בהתאם להתרשמות ועדת המכרזים ו/או וועדת משנה מטעמה, לכל המלצה יינתן ניקוד של 0 עד 3 נקודות ועד לסה"כ של 10 נקודות. יש לצרף עד ל-5 המלצות. במקרה שיצורפו יותר מ-5 המלצות, המנהל ישמיט באופן רנדומאלי (בהגרלה) את המספר העודף של ההמלצות, כך שהן לא יגיעו לידיעת הגורם המנקד. ניסיון קודם של המינהל עם המציע ו/או מי מטעמו, או המלצות – בכתב או בע"פ – של מי מטעם המינהל אודות המציע ו/או מי מטעמו, בין ניסיון חיובי ובין ניסיון שלילי, יבואו לידי ביטוי ברכיב זה במשקל של בין 3 ל(3-) נקודות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל. הניסיון וההמלצות כאמור לא יבואו בחשבון במכסת 5 ההמלצות המקסימאליות שרשאי המציע לצרף להצעתו, למעט אם המציע צרף המלצה בכתב מטעם המינהל ו/או מי מטעמו למסמכי הצעתו. |  | 10% |
| התרשמות מאופן הגשת ההצעה וביקור במשרדי המציע | במסגרת רכיב זה ייבחן סדר, ארגון ובהירות ההצעה וכן האם ההצעה חסרה או מלאה ועוד. בנוסף, תובא בחשבון התרשמות מהמציע לאחר ביקור שייערך במתקני, מוקדי ובמשרדי המציע. |  | 5% |
| מחזור כספי לכל שנה בין השנים 2020-2023 בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה בלבד | 7,000,001 ₪ ועד ל 10,000,000 ש"ח | 5% | 10% |
|  | 10,000,001 ₪ ומעלה | 10% |  |
|  | בכדי לקבל 10 נק', על המציע להיות בעל מחזור של מעל ל-10 מש"ח בשנה בכל שנה. אחרת, יקבל המציע 5 נק'. יש לצרף להצעה מסמכים מתאימים בחתימת רואה החשבון של המציע להוכחת אמת מידה זו. |  |  |
| סה"כ |  |  | 100% |

      - מקבלי ציון 80 ומעלה) מתוך ה 100%  הנ"ל(  יעברו לשלב השלישי. במידה ולא יהיו לכל הפחות שני מציעים שיקבלו את הניקוד המינימאלי של 80 נקודות, ועדת המכרזים של המזמין רשאית לקבוע כי ציון המינימום יהיה 70.

      - שלב שלישי

        - בשלב זה יפתחו מעטפות הצעות המחיר של הספקים שעברו את השלב הראשון והשני , וישוקלל המחיר. כל הספקים שהגיעו לשלב זה יקבלו ציון בגין המחיר שהציעו. ציון המחיר ייקבע כדלקמן:

          - ההצעה, אשר המחיר המוצע המשוקלל שלה יהיה הזול ביותר בין ההצעות, תקבל ציון 100% לרכיב העלות ועלותה תקרא להלן "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות".

          - שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, שיחושב ע"י חלוקה של "עלות הבסיס  להשוואה. בין ההצעות" ,בעלותה של ההצעה הנבדקת, ומוכפל ב 100.

      - שלב רביעי

        - לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס של 60% מחיר ו 40% איכות. ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל .ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תבחר כהצעה הזוכה.

        - במקרה של ציון משוקלל זהה לשני מציעים או יותר שהשיגו את התוצאה הגבוהה ביותר, רשאית ועדת המכרזים לערוך מו"מ ותיחור נוסף בין המציעים עד לקבלת מציע בעל ציון משוקלל גבוה ביותר.

        - אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המנהל האזרחי.

    - הלקוח רשאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד  מהספקים אף לאחר פתיחת ההצעות.

    - הלקוח יהיה רשאי לבחור ביותר מזוכה אחד במכרז ולפצל את העבודות או השירותים מושא המכרז בין הזוכים שייבחרו. למען הסר ספק: במסגרת הליך בחירת הזוכה במכרז יהיה המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של בחירת הזוכה ולהכריז על כלל הספקים שעמדו בתנאי הסף כזוכים. בחר המנהל ביותר מזוכה אחד, יפצל את כלל העבודות או השירותים במסגרת המכרז בין הזוכים באופן שיבטיח את מרב היתרונות למנהל. בכלל זה יהיה המנהל רשאי לפצל את העבודות או השירותים בין הזוכים באופן סיבובי או עפ״י כל קנה מידה שיראה לנכון.

    - הערבות תשוחרר למציע אשר הצעתו לא תתקבל על ידי המינהל עד 90 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות, ולמציע אשר הצעתו נתקבלה - בעת החתימה על ההסכם והמצאת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם.

    - מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא הצעת הספק בטבלה והערבות שהגיש תחולט במלואה כפיצויים מוסכמים בכל אחד מן המקרים הבאים:

    - אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא .

    - אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז.

    - אם נתקבלה הצעה, והספק לא חתם על ההסכם בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לו המנהל על זכייתו במכרז.

    - אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע הספק פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).

    - אם נתברר כי המציע הציג בהצעתו מידע מהותי שקרי או בלתי מדויק או אם נתברר כי המציע נהג במרמה או בחוסר ניקיון כפיים.

    - מציע שלא יגיש ערבות הצעה תוך 7 ימי עבודה ממועד הדרישה  - הצעתו תיפסל.

    - הבהרות נוספות והוראות הגשה:

      - ביצוע העבודה או מתן השירותים, כולם או חלקם, עשוי להתבצע בשטחי איו׳ש, ויש בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות או תבוצע העבודה. מצד המנהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

      - כדי להשתתף במכרז, יש למלא את כל הפרטים החסרים במכתב ההצעה המופנה אל המנהל, לחתום על המכתב (לרבות חותמת חברה או פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את הספק) ולהחתים עורך דין על הצהרה כי החתימה על ההצעה מחייבת את הספק לעניין ההצעה ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

      - כאמור בתנאי הסף, בכדי להשתתף במכרז יש להירשם לכנס ספקים שייערך בתאריך  22.4.2025  במשרדי המנהל האזרחי איו"ש, סמוך לבית-אל (בו יפורטו הבהרות דרישות טכניות של מסמכי המכרז). הרשמה לכנס אצל יצחק בוכניק, במייל: pmo@cvladm.gov.il     עד למועד 21.4.2025 בשעה 14:00

  - סיווג בטחוני

    - סיווג מסמכי הבקשה

      - מפרט זה (וכן הצעות הספק וכל חומר נלווה אחר הקשור בבקשה זאת) מסווג בלמ"ס. יש לטפל במפרט זה (ובכל המסמכים הנלווים, כולל הצעת הספק) עפ"י הנחיות מנהא"ז לגבי סיווג זה. עם סיום הפרויקט, או קבלת הודעה מתאימה, יש להחזיר למנהא"ז את כל המסמכים הקשורים במפרט זה.

    - סיווג הפרויקט

      - הפרויקט מסווג בלמ"ס.

      - הספק, האנשים שיועסקו מטעמו בפרויקט זה וכל מידע ומסמכים הקשורים בפרויקט יהיו בהתאם לסיווג זה, עפ"י הנחיות קב"ט משהב"ט  - שמור.

      - עם סיום הפרויקט, או סיום עבודת הספק בפרויקט מסיבה כלשהי, יחזיר הספק למנהל האזרחי כל מסמך או חומר אחר הקשור בפרויקט, כולל כל העותקים והגיבויים שלהם, וימחק את הנ"ל מכל מדיה מגנטית שברשותו.

  - בטחון שדה

    - נדרשת קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה״ל להתקשרות עם הספק. הפנייה ליחידת ביטחון שדה תעשה על ידי הספק. לשם הגשת הפנייה, על הספק להכין את המסמכים הבאים ולספק את המסמכים ליחידת ביטחון השדה, לפי דרישת המנהל:

      - רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יועסק במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה.

      - אם הספק הינו תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים או בעלי למעלה מ־ 5% מהון המניות בתאגיד הספק.

      - רשימת שמם המלא ומספר תעודות הזהות של בעלי התפקידים שיתנו שירותים למנהל האזרחי כגון – מנהל הפרויקט, אחראי משמרת ומוקדנים.

    - כמו כן על הספק להתחייב לספק, לפי דרישת המנהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

  - בחינת התאמת המוצר - פיילוט

    - כללי- הלקוח מעוניין לבדוק את הכלים והמערכות המוצעים על ידי הספק (שהצעתו תיבחר כמתאימה ביותר) והתאמתם לצרכי הלקוח.

    - מטרת הבדיקה – בדיקת הפונקציונאליות של מערכת ניהול פניות ציבור והתאמתה לצרכי הלקוח בסביבה המבצעית והמענה למפרט זה במסגרת 
 פיילוט במשרד קמ"ט שיוגדר על ידי מנהל האזרחי וכן במקום נוסף שיוגדר על ידי המנהל.

    - משך הבדיקה - הפיילוט מתוכנן להתחיל 30 ימים קלנדריים לאחר חתימת ההסכם (והשלמת ההיערכות) וימשך 30ימי עבודה בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 . ביצוע הבדיקה יבוצע רק אם יזכה ספק חדש יזכה במכרז.

    - מיקום הפיילוט - הפיילוט יערך במוקד השירות של הזוכה ועם שני משרדי שיסוכמו על ידי המזמין בכפוף לשיקול דעתו של המזמין  הגדרת המזמין לאופן ביצוע הפילוט תהיה בשלב מתקדם יותר בפרויקט ולמול הזוכה.

    - תחילת הפיילוט – 30 ימים מאישור ספק זוכה ופניה מהמזמין לתחילת פיילוט.

    - משתתפים – לטובת ביצוע הפיילוט ישתתפו- עובדי המזמין הרלוונטי, אזרחים המעוניינים לפנות למשרד, מנהלי הארגון ומנהל הפרויקט.

    - המנהל אינו מתחייב לבצע את הפיילוט למול הזוכה וזאת מסיבות השמורות עימו, החלטה על ביצוע הפיילוט הינה של המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדית.

  - קבלת מסמכי המכרז והנחיות להגשת ההצעה ושאלות הבהרה

- קבלת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי (WWW.mr.gov.il) תחת הלשונית: "מכרזים" > מתאם פעולות הממשלה בשטחים – מינהל אזרחי איו"ש > מכרז פומבי 13/25.

- אופן הגשת שאלות הבהרה והגשת הצעה למכרז:

- הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום.

- קישור למערכת לצורך הגשת הצעות במכרז, יפורסם בדף המכרז. מציע אשר מעוניין להגיש שאלות הבהרה והערות או שמעוניין להגיש את הצעתו במכרז, נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת שאלות והצעות" בדף המכרז, על מנת לעבור למערכת.

- הליך הגשת שאלות והצעות במערכת כולל שני שלבים:

- הזדהות של מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.

- הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום.

- פעולות במערכת ההזדהות:

- מגיש שאלות / הצעה, אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הלאומית, יידרש להירשם למערכת ולאחר השלמת תהליך ההרשמה, לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

- מגיש שאלות / הצעה, אשר רשום למערכת ההזדהות הלאומית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת שאלות / הצעה.

- בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הלאומית, או בתהליך ההזדהות, יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100)

- פרטים נוספים על אודות הליך ההרשמה מפורטים בקישור זה.

- לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת שאלות והצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

- פעולות במערכת יהלום

- מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה או שיש לו הערות, יוכל לבצע זאת כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והערות, באמצעות לחיצה על כפתור "להגשת שאלות והצעות". המציע ימלא עבור כל שאלה את מספר הפרק/נספח ואת מספר הסעיף.

- במסגרת הגשת ההצעה, על המציע לפעול בהתאם להנחיות שתופענה במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולעלות למערכת את הקבצים הנדרשים, בהתאם להוראות המכרז.

- לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת, תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" והמציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם באמצעות הדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת.

- מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעה.

- במקרה שבו לאחר שהוגשו הצעות בתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז (למעט שינוי במועדי המכרז), הצעות שהיו בתיבה תבוטלנה ותעבורנה למצב טיוטה. מציע המעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים, יידרש להגיש הצעה מחדש.

- לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

- במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות כגון:

  - ניתן לעלות עד 10 קבצים, כאשר גודל מקסימאלי של כל קובץ (עד 15MB).

  - פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש (20 דקות ל-Time out)

  - מגבלות טכניות נוספות - על מנת להכיר את שאר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא, מבעוד מועד, את המדריך להגשת הצעות באמצעות תיבת מכרזים דיגיטלית. בנוסף, לרשותו של מגיש הצעה חומרי הדרכה, אשר נועדו לסייע בהגשת הצעות בהצלחה.

- לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה, ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 בכתובת הדואר האלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3 .

- בפנייה יש לציין את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמקרה הצורך לצרף צילומי מסך.

- זמן ההמתנה מרגע משלוח הפנייה ועד לחזרת נציג שירות, לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד.

- מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר תתקבלנה בזמן קצר מ-4 שעות, מהמועד האחרון להגשת הצעות.

- מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר נשארו פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז, לוקח על עצמו סיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית או לענות על שאלתו.

- מציע במכרז נושא באחריות הבלעדית להגשת הצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

- על המציע לקחת בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות, אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לתרחיש כאמור ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד.

  - למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות, סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז עיון במסמכי המכרז (M)

    - עיון בהצעות ובמסמכים שיצורפו להן ובמסמכים אחרים של המכרז, ייעשה בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת אי-זכיה או פסילה, לפי העניין.

    - בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי לאחר החלטת ועדת המכרזים של המינהל האזרחי תועמד הצעתו במלואה, על נספחיה, לעיונם של יתר המציעים במכרז. אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח נפרד המפרט את החלקים שיש להשאירם חסויים ואת הנימוקים לסודיותם. ועדת המכרזים תחליט, אם תידרש לעשות כן ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, האם לגלות את ההצעה במלואה או בחלקה ולמציע לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המינהל או מי מטעמו בקשר לכך.

    - עם זאת, מסכים המציע, כי במקרה שוועדת המכרזים תהא סבורה, לרבות בשל התנגדות של מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור, תהא הוועדה רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט מוסמך לפי פניית המעוניין בגילוי.

  - הודעות (M)

    - כל מציע יציין בהצעתו את שמו של נציגו בכל הקשור להליך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכן את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור להליך.

    - הודעות תשלחנה בדואר, או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך חמישה ימים מיום המשלוח. תאריך אישור משלוח ממוכן המאשר שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף לכך שקבלתה אומתה בטלפון. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) המאשר את קבלת ההודעה או אם קבלתה אומתה בטלפון.

  - הוראות כלליות  (M)

    - כל  ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה על חשבון המציע בלבד.

    - אי מילוי אחת או יותר מההוראות בהליך זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המינהל.

    - המינהל רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לתקן או לשנות את מסמכי ההליך, ובלבד שיודיע על כך בכתב לכל המציעים, והמציעים יערכו את הצעותיהם, או יתקנו את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור.

- יעדים (I)

  - כללי

    - לקוח / מומחה היישום (משתמש עיקרי)

    - היחידה הארגונית

      - תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

      - המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, מנהלת תיאום וקישור  עזה.

      - משרדי המתאמים של משרדי האם (קמ"טים)

      - יחידות תיאום וקישור.

      - מטה צבאי.

    - מומחה היישום

      - מנהל האזרחי/תקשוב/ פרויקטור- יצחק בוכניק pmo@cvladm.gov.il

    - נציגות משתמשים - יתכנו שינויים בכפוף לשיקול דעתו של המזמין

      - מתפ"ש.

      - מנהל האזרחי /לשכה/פניות ציבור.

      - תחום תקשוב במנהל האזרחי באיו"ש.

      - קמ"ט תקשורת .

      - קמ"ט תעסוקה .

      - מרכז היתרים .

      - קמ"ט מסחר ותעשיה.

      - קמ"ט איכות הסביבה.

      - קמ"ט רישום מקרקעין.

      - מתאם בריאות.

      - קמ"ט אנרגיה (חשמל).

      - קמ"ט אפוטרופוס.

      - קמ"ט אוצר.

      - קמ"ט מדידות.

      - קמ"ט תחבורה.

      - כל קמ"ט נוסף עפ"י הגדת המזמין.

      - מטה צבאי.- 10 יחידות שונות.

      - מת"קים גזרתיים – 8 במספר.

      - מפקדת תיאום וקישור עזה- כלל יחידותיה.

      - כל יחידה אחרת נוספת בכפוף לשיקול דעתו של המזמין.

  - יעדים ומטרות

    - עיקרי הצורך המבצעי

      - טיוב הנגשת המידע לציבור.

      - אפשרות הטמעת שינוי מדיניות ,בהתאם למצב הביטחוני.

      - סטנדרטיזציה ואחידות במענה.

      - ניהול גמיש של שירותי מתפ"ש

      - BI  אירגוני ושליטה.

      - שיפור יכולות שיווקיות של הארגון.

      - שליטה ובקרה בהיקפי השירות הפניות הצרכים ואיכות המענה.

    - יעדי הארגון

      - המשך תהליכי שירות ללקוחות  - הלקוח במרכז.

      - שיפור חווית השירות ללקוח כחלק מהזדמנות שיווקית.

      - הרחבת האחריות השירותית של הארגון אל מעבר למתן השירות עצמו.

      - מסירת מידע לפונה – עפ"י צורך.

      - שליטה ומידע מאפייני לקוחות.

      - זיהוי ואיתור צרכים חולשות ופערים במתן שירותי המידע.

    - מצב הקיים

      - למנהל  קיימת מזה 7 שנים מוקד פניות ציבור שמופעל עי ידי גורם חיצוני.

  - אופק זמן

    - תחילת עבודה החל מפרסום המכרז +3 חודשים.

    - תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה למשך שלוש שנים .

    - לאחר שלוש שנים תינתנה אופציות להארכה, אופציה בת ארבע שנים, כל פעם למשך עד לשנה אחת, ועד ל-7 שנים בסה"כ. הארכת ההתקשרות במהלך תקופות האופציה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל.

  - תיאור המצב הקיים

    - עבור המנהל האזרחי מופעל מוקד שירות מתקדם המספק מענה לכלל פניות הציבור של המזמין.

    - מצורף היקף הפעילות עבור המזמין וזאת למול הזמן האחרון בו פעל המוקד.

      - היקף הפניות עפ"י חודשים לשנים 2023 ועד אוגוסט 2024.

      - שיחות נכנסות – כמות חודשית- ובחלוקה לפי שפות

| חודש | שנה | שפות |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | עברית | ערבית | אנגלית |
| ינואר | 2023 | 3745 | 10264 | 44 |
| פברואר | 2023 | 2848 | 7658 | 30 |
| מרץ | 2023 | 4259 | 9824 | 72 |
| אפריל | 2023 | 2301 | 5914 | 32 |
| מאי | 2023 | 3767 | 9861 | 63 |
| יוני | 2023 | 3019 | 10378 | 73 |
| יולי | 2023 | 3385 | 11595 | 437 |
| אוגוסט | 2023 | 3757 | 13283 | 379 |
| ספטמבר | 2023 | 3862 | 10279 | 148 |
| אוקטובר | 2023 | 4434 | 9321 | 50 |
| נובמבר | 2023 | 3779 | 5892 | 21 |
| דצמבר | 2023 | 2911 | 5375 | 34 |
| ינואר | 2024 | 4511 | 17127 | 57 |
| פברואר | 2024 | 6026 | 33642 | 135 |
| מרץ | 2024 | 6044 | 32205 | 251 |
| אפריל | 2024 | 3762 | 18193 | 168 |
| מאי | 2024 | 4881 | 2147 | 167 |
| יוני | 2024 | 4443 | 18024 | 184 |
| יולי | 2024 | 5330 | 25195 | 214 |
| אוגוסט | 2024 | 3419 | 14360 | 71 |

      - התפלגות שיחות  נכנסות למול אחוזי מענה

| חודש | שנה | כמות נכנסות | כמות נענות | אחוז מענה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 2023 | 14053 | 12846 | 91% |
| פברואר | 2023 | 10536 | 10156 | 96% |
| מרץ | 2023 | 14155 | 13345 | 94% |
| אפריל | 2023 | 8251 | 7580 | 92% |
| מאי | 2023 | 13691 | 12187 | 89% |
| יוני | 2023 | 13470 | 12239 | 91% |
| יולי | 2023 | 15417 | 14306 | 93% |
| אוגוסט | 2023 | 17419 | 15800 | 91% |
| ספטמבר | 2023 | 14289 | 12686 | 89% |
| אוקטובר | 2023 | 9246 | 8733 | 94% |
| נובמבר | 2023 | 9692 | 9124 | 94% |
| דצמבר | 2023 | 8320 | 7873 | 95% |
| ינואר | 2024 | 21695 | 11124 | 51% |
| פברואר | 2024 | 39803 | 10692 | 27% |
| מרץ | 2024 | 38500 | 12206 | 32% |
| אפריל | 2024 | 22123 | 9614 | 43% |
| מאי | 2024 | 26395 | 12471 | 47% |
| יוני | 2024 | 22651 | 10715 | 47% |
| יולי | 2024 | 30739 | 14856 | 48% |
| אוגוסט | 2024 | 17850 | 11372 | 64% |

      - התפלגות זמני שיחה ממוצעת וזמני המתנה ממוצע - חודשי

| חודש | שנה | זמן שיחה ממוצע | זמן המתנה ממוצע |
| --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 2023 | 3:49 | 2:56 |
| פברואר | 2023 | 2:45 | 1:36 |
| מרץ | 2023 | 2:30 | 1:55 |
| אפריל | 2023 | 2:33 | 2:21 |
| מאי | 2023 | 2:49 | 2:36 |
| יוני | 2023 | 2:44 | 2:23 |
| יולי | 2023 | 1:55 | 2:37 |
| אוגוסט | 2023 | 2:42 | 2:09 |
| ספטמבר | 2023 | 2:28 | 2:06 |
| אוקטובר | 2023 | 2:56 | 1:53 |
| נובמבר | 2023 | 2:52 | 2:02 |
| דצמבר | 2023 | 2:47 | 1:47 |
| ינואר | 2024 | 2:44 | 8:48 |
| פברואר | 2024 | 3:20 | 14:53 |
| מרץ | 2024 | 4:00 | 12:02 |
| אפריל | 2024 | 3:28 | 11:04 |
| מאי | 2024 | 3:38 | 10:40 |
| יוני | 2024 | 3:17 | 10:48 |
| יולי | 2024 | 3:41 | 10:16 |
| אוגוסט | 2024 | 3:33 | 7:15 |

      - נתוני בק אופיס המנוהל במוקד

| חודש | שנה | מיילים שהתקבלו | טופס דיגיטלי | שליחת מייל ללקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 2023 | 5791 | 570 | 4439 |
| פברואר | 2023 | 4705 | 421 | 3554 |
| מרץ | 2023 | 5010 | 596 | 3715 |
| אפריל | 2023 | 3415 | 334 | 2154 |
| מאי | 2023 | 6059 | 492 | 3776 |
| יוני | 2023 | 4926 | 507 | 3569 |
| יולי | 2023 | 6668 | 10807 | 4091 |
| אוגוסט | 2023 | 5055 | 6155 | 3823 |
| ספטמבר | 2023 | 4046 | 2001 | 3668 |
| אוקטובר | 2023 | 3004 | 615 | 2587 |
| נובמבר | 2023 | 3683 | 366 | 3457 |
| דצמבר | 2023 | 3142 | 588 | 2392 |
| ינואר | 2024 | 4364 | 575 | 3570 |
| פברואר | 2024 | 3663 | 453 | 2929 |
| מרץ | 2024 | 3088 | 787 | 2296 |
| אפריל | 2024 | 2518 | 693 | 1829 |
| מאי | 2024 | 2940 | 762 | 2878 |
| יוני | 2024 | 2473 | 945 | 2452 |
| יולי | 2024 | 3097 | 1093 | 2539 |
| אוגוסט | 2024 | 3075 | 716 | 2315 |

      - נתוני פניות ביחס ליחידות הפועלות בחודש אוגוסט 2024

| יחידה | סה"כ פניות בחודש |
| --- | --- |
| אג"מ | 407 |
| אופוטרופוס | 58 |
| אוצר | 44 |
| איכות הסביבה | 112 |
| אנרגיה | 140 |
| אפריים | 117 |
| ארכיאולוגיה | 7 |
| בית לחם | 165 |
| בריאות | 0 |
| ג'נין | 109 |
| חברון | 248 |
| חקלאות | 22 |
| יריחו | 38 |
| מדידות | 20 |
| מים | 9 |
| מסחר ותעשיה | 27 |
| מקרקעין | 112 |
| מרכז שירות כר"ח | 52 |
| מרשם אוכלוסין | 10 |
| משפטים | 9 |
| מתפ"ש | 2635 |
| מת"ק עזה | 569 |
| עוטף ירושלים | 351 |
| ענף אזרחי | 287 |
| יחידת הפיקוח | 81 |
| פניות ציבור | 161 |
| רווחה | 87 |
| מת"ק רמאללה | 143 |
| מת"ק שכם | 146 |
| תחבורה | 4 |
| תכנון | 9 |
| תעסוקה | 721 |
| תקשורת | 12 |
| תשתית | 9 |

      - המידע המופיע בסעיף 2.4 הינו על בסיס המידע הניהולי המתועד שהתקבל ממוקד השירות הפעיל כיום עבור המזמין, המידע שהתקבל הינו מידע אמין ומדויק, המצביע על היקף הפניות עבור המזמין ב20 החודשים האחרונים. מידע זה מובא לצורך התרשמות והערכה בלבד אוין בו כדי לחייב את המנהל.

- יישום (M)

  - מאפיינים כללים (M)

    - פירוט השירותים הנדרשים

      - כללי

        - המוקד נדרש לטפל בכל פניה שאינה דורשת הפעלת שיקול דעת או סמכות סטטוטורית (הבהרה: הספק נדרש להגיש הצעתו לכל השירותים המפורטים להלן. שירותם שהוגדרו עתידיים/אופציונליים הינם שירותים אשר למשרד בלבד הזכות להחליט האם ובאיזה מועד להפעילם מהספק הזוכה).

    - הפעלת המוקד תתבצע בשלבים:

      - שלב א' – (תוך 100 ימים ממועד הזכייה):

        - מענה טלפוני מקצועי לפניות הציבור, כפי שמופיע בגוף המכרז על כלל הסעיפים, מתן מידע, משלוח טפסים, מענה מקצועי וסיוע לפונים במילוי טפסים עבור התהליכים הבאים:

          - הגשת בקשה.

          - מתן מענה לשאלות, כל שאלה.

          - תיאום תורים (לכל סוגי הבקשות).

          - מתן סטטוס טיפול בבקשות ממשרדי הקמ"טים.

          - שרותי Back Office לתהליכי בקשות MAIL ובכללם טיוב נתונים במערכת ה CRM.

          - תצפיות במשרדי המזמין.

          - בניית מערכת לניהול ידע לאור התצפיות ולאור המידע שהתקבל מהמזמין, על מנת לאפשר הנגשת מידע לציבור.

          - שליחת דוחו"ת למזמין.

          - הרשאות במערכות הטכנולוגיות של הזוכה לרבות מערכת ה CRM.

          - סיוע במילוי טפסים.

          - עדכון הפונים במערכות השונות לגבי הכנסת ציוד ורישוי לאיו"ש ולעזה.

          - טיפול בסיוע לפונים בנושא דו"חות תעבורה.

          - תמיכה בנושאים נוספים כגון: בקשה לרישיון יבוא/יצוא.

          - עדכון מידע רלוונטי.

השירות שיידרש מהספק עבור נושאים אלו יכלול מענה לפניות בנושאים אלו, סיוע במילוי טפסים וקביעת תורים, מענה למיילים, שליחת SMS, הודעות WhatsApp messages תזכורות על תור שנקבע.  במידה שיידרשו פעולות נוספות שלא נדרשו במסגרת גוף המכרז, יהיה המזמין רשאי לנהל מו"מ עם הספק תמורת שעות השו"שים טכנאי שהוגדרו במכרז והתמורה עבורן, על בסיס רכיבי הצעת המחיר שהוגשה.

      - פירוט התהליכים העיקריים במוקד והממשקים ללשכות ולאתר האינטרנט, ראה בנספח ט'.

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את כל אחד מהשלבים למספר תתי שלבים ו/או להפעיל רק חלק מהשירותים המפורטים לעיל או לא להפעילם כלל.

      - המזמין יודיע לספק על כל שירות שברצונו להוסיף לשירותים הכלולים בשלב מסוים, על הספק להיערך בהתאם -זאת ללא שינוי כמות וצוות העובדים הנדרש .

      - הספק מתחייב להתחיל להפעיל את הפעילות תוך 2 חודשים לכל היותר ממועד אישור תכולת התהליך והתמורה בגינו.

      - המזמין יכול להוסיף עד עוד 50 שירותים נוספים שונים באותו הליך שמפורטים במכרז כחלק מתכולת המכרז וללא תמורה נוספת.

    - ניהול והפעלת מוקד שירות.

      - העסקת 6 מוקדנים למתן שירות עבור המזמין שיבצעו את הפעולות הבאות:

      - הפעולות העיקריות שיבוצעו במוקד השירות:

        - מענה דיגיטלי לפונים בטכנולוגיה מתקדמת -שהספק יציע  כחלק מבחינה טכנית של הצעתו.

        - מענה טלפוני לשאלות הפונים על סוגיהם השונים.

        - הדרכה טלפונית לפונים בנושאים הבאים:

        - מתן מידע, משלוח טפסים, סיוע לפונים במילוי טפסים שעות קבלת קהל, גישה למידע ארגוני. המסמכים הדרושים למלא לצורך קבלת שירות ואו טיפול מסויים.

        - מענה באמצעות WhatsApp messages  לפונים.

        - אתר אירגוני שאילתות.

        - הפנית הלקוחות לאתר האינטרנט של המזמין והדרכתם כיצד למלא את הטפסים הדרושים לצורך בקשתם.

        - מילוי טפסים באתר המידע.

        - תשלום אגרה בשרת התשלומים הממשלתי.

        - טיפול בדו"חות חייבים לאוכלוסיה הפלסטינית- בדגש על דו"חות תעבורה.

        - כל נושא אחר הקשור לעבודת המזמין.

        - קביעת תורים למשרדי המזמין.

        - מענה לצ'אט ארגוני.

      - ניהול התורים האינטרנטי של המזמין.

        - תיאום תור.

        - ביטול תור.

        - שינוי מועד תור.

        - העברת רשימת תורים לכל אחת מהגורמים.

        - העברת הרשימה תבוצע בסיום כל יום .

        - פורמט הרשימה ייקבע על ידי הנותן השירותים.

        - משלוח תזכורת ב- SMS  ואו WhatsApp messages יומיים לפונה לפני מועד התור.

        - קבלת אישור מהמוזמן כי אכן מגיע לתור שנקבע ותיעוד אישור זה.

        - אפשרות לקבלת הודעה על ביטול תור גם ב- SMS  ואו WhatsApp messages.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש, בכל שלב במהלך ההתקשרות, כי ניהול התורים יבוצע במערכת ממוחשבת של נותן השירותים.

      - עדכון שוטף של המידע

        - טיוב נתונים שוטף של טופס הפרטים של הלקוח כדוגמת פרטי הפונה, כתובות למשלוח דואר, מס' טלפון, עיסוקו ומייל של הלקוחות, במהלך השיחות הטלפוניות עם הלקוחות ובכל הזדמנות אחרת כגון דואר חוזר עקב כתובת שגויה וכד'.

        - העדכון באמצעות מערכת CRM  של המזמין/ספק.

        - מודגש כי עדכון הנתונים הינו בנוסף לרישום הפניה במערכת ניהול הפניות.

        - במסגרת הפניות למוקד ייכללו גם פניות לטיוב נתונים.

        - כלל המידע שייאסף על ידי המוקד יהיה מידע ששייך לארגון ולא של הספק, המידע הכללי ישלח לארגון כל סוף יום על מנת שיוזן במערכות של הארגון, פורמט גזירת המידע יסוכם בין הספק לארגון כחלק מהערכות להפעלת המוקד, הספק ידרש להעביר את המידע בכל פורמט שידרש על ידי הארגון, בארגון עובד במערכות ORACELL   גרסה 13.

      - תשלום אגרות/חובות:

        - מתן הנחיות בנושא תשלומי אגרה/חובות , בהתאם לנוהל תשלומי חובות של המזמין.

        - הדרכות לקוחות על אופן רכישת האגרות ותוקפם.

        - הדרכת ביצוע התשלום עבור הלקוח באמצעות טופס התשלום באתר התשלומים הממשלתי, כולל תשלומי אגרת תחבורה.

      - מידע כללי ומידע אישי

        - המידע שיימסר לציבור ע"י המוקד יהיה משני סוגים עיקריים:

          - מידע כללי כגון: שעות פעילות של משרדי המזמין, סיוע בגישה לאתר באינטרנט, משלוח טפסים וכד' מסירת מידע מסוג זה אינה –מחייבת הזדהות של הפונה.

          - מידע אישי כגון בירור סטטוס טיפול בבקשה (מסירת מידע מסוג –זה מחייבת הסכמה של הפונה לקבלת המידע באמצעות גורם חיצוני למשרד והזדהות של הפונה. נהלים מיוחדים בהקשר זה יעוצבו וימסרו למציע הזוכה לאחר תחילת ביצוע הפיילוט).

        - הנחיות לגבי סוגי המידע השונים יתקבלו מהמזמין וייכללו בנהלי העבודה שיוכנו על ידי הספק במסגרת תקופת ההערכות.

        - מערכת ה- IVR – ראה סעיף יעודי לענין מערכת ה IVR נדרשת בחירה של הפונה האם הוא מעוניין במידע כללי או במידע אישי.

        - על הספק להיערך לתמיכה במנגנון אימות זיהוי הפונה כחלק מהשירות הניתן מול המערכות המוצעות על ידו. ההזדהות תבוצע באמצעות  מספר מזהה: מספר זהות, או ח"פ, או דרכון. ומספר טלפון של הפונה. רק במידה שהמספרים תקינים ותואמים יוצגו בטופס הנתונים אודות הפונה.

      - מערכת ניתוב שיחות IVR

ניתוב שיחות (IVR)

הזוכה במכרז נדרש לבצע ועל חשבונו את כל ההקלטות והתמלול האנושיות הנדרש לשם הקמת מערכת ניתוב השיחות האוטומטי, כולל אפשרויות ביצוע שינויים ברמה החודשית – אם תידרש

מטרות ויעדים:

            - ראה נספח יא' בנספחים בהקשר מערכת IVR.

            - בחירת סוג השירות אשר נדרש ע"י הפונה  להעברת  
       השיחה לנציג/קבוצת (נציגי השירות המתאימים 
       במוקד).

            - השארת הודעות לקבלת שירות חוזר  (נטישה מסודרת).

            - זיהוי הפונה באמצעות מספר מזהה (כמו: ת"ז, ח"פ, 
       מס' דרכון, מס' טלפון), לצורך ניתוב, או לקבלת שירות 
       אוטומטי, הקפצת מסכים בעמדות המוקדן וכד'.

            - קבלת מידע כללי, או ספציפי על שירותי ה"מנהל 
      אזרחי איו"ש " (קולי, אוטומטי או מענה אנושי).

        - ניתוב

          - תמיכה בלפחות 10 תסריטי ניתוב שונים.

          - עץ החלטות של לפחות ירידה ל- 8 רמות, כל רמה תוכל לכלול 12 אפשרויות (9-0, *, #).

          - זמן מיתוג והעברה לקבלת שירות לרבות בשילוב מערכות המידע פחות מ- 1 שניות.

          - הודעות הנחיה וניתוב בעברית/ערבית/אנגלית.

          - מערכת מובנת לתכנון תהליכי ה- CALL FLOW ולבדיקת תהליכים.

        - הלקוח יוכל כל תחילת חודש לשנות חלק ו/או את כלל הגדרות מערכת ה IVR  וזאת בהתאם לצרכים הבלעדיים של הארגון.

        - הספק נדרש להיערך לכך שכל תחילת חודש קלנדרי ועפ"י הגדרת הארגון יהיה באפשרותו לשנות את ניתוב ההפנית השיחות על ידי מערכת ה IVR.

        - הקלטת המענה האנושי כחלק ממערכת ה-IVR  תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו, כאמור בכל תחילת חודש תהייה הגמישות והאפשרות של המזמין לשנות את ניתוב השיחות הקולי במערכת ה-IVR  האלקטרוני.

      - מערכת CTI

        - כללי

          - תפקידה העיקרי של מערכת ה-CTI הוא לנתב את הפניות בערוצי ההתקשרות השונים במוקד למשאב הזמין והמתאים ביותר לטפל בפניה זו.

          - על מערכת ה-CTI לתמוך בכל תכונות המרכזייה.

          - על הספק לפרט שם מערכת, דגם, גרסא.

          - הספק יפרט את מספר שנות ניסיון של בהפעלת מערכת CTI שם המוקד, גודל המוקד, פונקציונאליות ממומשת, שם איש קשר מטעם הלקוח ופרטי התקשרות (שם פרטי, משפחה, טלפון וכתובת מייל).

          - גרסת המערכת וביצוע שדרוגים טכניים נדרשת להיות בתמיכה רציפה של היצרן.

          - הספק נדרש בשיתוף עם הלקוח ועל חשבונו לביצוע הודעות שיווקיות שיפורסמו על ידו במערכות השונות, בזמן המתנה למענה, כל תחילת חודש תתאפשר על ידי המזמין לשנות את ההודעות השיווקיות ללא תמורה נוספת.

        - ניהול כישורי נציגים

            - מערכת ה-CTI תאפשר להגדיר ולעדכן מאפייני נציגים (רמת מיומנות, שפה וכיו"ב).

            - במערכת ה-CTI יוגדרו כל קבוצות העבודה במוקד על פי תחומי הפעילות השונים. הנציגים במוקד ישויכו לקבוצות המתאימות. לא תהיה מגבלה מעשית במספר הקבוצות במוקד ומספר הקבוצות שניתן לשייך לכל נציג.

            - המערכת תאפשר להגדיר לכל נציג את תחומי מומחיותו ( Skills ) ולכל תחום התמחות תוגדר רמת הידע של אותו נציג ( Level ). לא תהיה מגבלה מעשית למספר ה - Skills וה -Levels במערכת ולא תהיה מגבלה למספר ה - Skills וה - Levels שניתן יהיה לשייך לנציג.

            - המערכת תאפשר הגדרת ערוצי ההתקשרות בהם יתמוך הנציג.

        - ניתוב פניות

          - מערכת ה - CTI תנהל את כלל הפניות שתגענה למוקד בהתאם לחוקים עסקיים שיוגדרו במסגרת תהליך האפיון המפורט בהקמת המוקד   האפיון יבוצע בשיתוף המזמין והזוכה.

          - ניתוב הפניות במוקד יבוצעו בהתאם לחוקים העסקיים שיוגדרו. חוקי הניתוב יתבססו על מגוון פרמטרים לרבות סוג לקוח ומאפייניו, סוג השירות הנדרש, זמינות נציגים מתאימים, זמן המתנה בפועל או צפי להמתנה בתור, זמן ההמתנה בתורים, מספר הנציגים הפעילים או הזמינים בתורים אחרים, לשרות או לסוג לקוח מסוים, מצבי כשל שונים ופרמטרים אחרים שיקבעו ע"י הלקוח.

          - המערכת תאפשר הרחבת חיפוש ו/או גלישת פניות ליעדים אלטרנטיביים לאחר סף המתנה ו/או צפי המתנה ו/או כמות ממתינים וכו'. ניתן יהיה להרחיב חיפוש לקבוצות ו -Skills נוספים במוקד מסוים או במוקדים נוספים. ניתן יהיה להתנות הרחבת חיפוש לקבוצות ונציגים מסוימים בהתאם לפרמטרים שונים כגון עומס או מספר מינימאלי של נציגים זמינים ביעד ההרחבה. ניתן יהיה גם להפנות שיחות ליעדים חיצוניים למוקד בהתאם לחוקים עסקיים שיקבעו ע"י הלקוח.

        - טיפול בשיחות בהמתנה

          - בזמן המתנת הלקוח למענה נציג או משאב אחר, המערכת תאפשר להשמיע מידע מסוגים שונים, המידע שנדרש להיות ממושמע- יועבר על ידי המזמין, הכולל בתוכו- שעות פתיחת מוקדים, הנחיות מסוימות לחגים, וכל מידע שיידרש, הזוכה נדרש להטמיע את ההודעות הקוליות תוך 12 ש' מרגע קבלתם.

          - הפניה הלקוח למשאבי ה - IVR תתבצע ע"פ פרמטרים שונים כגון: התור או השרות לו ממתין הלקוח, סוג הלקוח ומאפייניו, זמן ההמתנה בפועל או הצפוי, כמות משאבי ה - IVR הזמינים ופתיחה או סגירת השרות ע"י מנהלי המוקד.

          - מנגנוני נטישה מבוקרת: יכולת השמעת זמן ההמתנה הצפוי/ מיקום בתור וכן הפעלת מודול Call Back בשתי אפשרויות: חזרה בחלונות זמן מוגדרים מראש, או תוך שמירת המקום בתור.

          - במהלך ההמתנה תינתן ללקוח האפשרות לוותר על ההמתנה ולהשאיר במערכת מספר טלפון לחזרה (במידה ומספר הטלפון של הפונה זוהה, נדרש להקריא לו אותו ולאפשר לו לאשר חיוג חוזר למספר זה), באמצעות מקשי DTMF , המערכת תמשיך ותשמור על מקום השיחה בתור. כאשר הגיעה תורה של השיחה להיות מועברת לנציג זמין ומתאים, המערכת תיזום חיוג חוזר ללקוח ועם קבלת מענה מהלקוח, תועבר השיחה לנציג. שיטת החיוג במקרה זה תהייה אוטומטית ע"י המערכת ע"פ חוקים שהוגדרו בשלב האפיון ויהיו ניתנים לשינוי ע"פ צרכים משתנים.

          - הפעלה או מניעת שרות זה יקבעו פרמטרית ע"פ סוג השרות, התור לנציגים או הענף במענה הקולי, ע"פ מאפייני הלקוח, עומס במוקד וזמן ההמתנה או צפי ההמתנה והחלטה בזמן אמת ע"י מנהל המוקד. במידה והלקוח לא יאותר אחרי 3 ניסיונות תשלח הודעת SMS ו/או הודעת וואטסאפ ללקוח.

          - המערכת תספק דוחות לתוצאות חיוג (הצלחות וכישלונות)

          - מוסיקה והודעות בהמתנה במרכזייה או במערכות תומכות יבוצעו על ידי הספק כחלק מדרישת המזמין.

          - המערכת תאפשר השמעת מוסיקה וג'ינגלים שווקים שונים בהתאם לתור/ השרות המבוקש.

          - המערכת תאפשר בזמן המתנה השמעת מיקומה של השיחה בתור וזמן ההמתנה המשוער למענה.

        - כניסת פניה לנציג

          - פניות ינותבו לשלוחת הנציג בהתאם להגדרות המערכת ושיוכם לתחומי הפעילות ע"פ רמת מיומנות, ותק ורמת מקצועיות.

          - המערכת תחפש נציג פנוי ע"פ רמת עדיפות המשויך לתחום הפעילות, אליו תנתב את הפנייה.

          - המערכת תקפיץ את חלון המערכת (CRM) עם כניסת הפניה בפועל וכן פרטים לגבי השיחה הנכנסת: שם התור, השרות או הענף במענה הקולי ממנו מגיעה השיחה, זמן ההמתנה, מספר טלפון ממנו חייג, התקשרות חוזרת של הלקוח באותו היום, חווי לגבי מקור השיחה רשימת הנתונים שיוצגו בכל אחד מהחלונות המוזכרים כאן, יוגדרו בשלב האפיון המפורט.

          - חלון ה (CRM) יוגדר always on top, כלומר לא ייעלם במהלך ובסיום השיחה.

          - חלון מערכת ניהול פניות יוקפץ עם סיום התיעוד של השיחה הקודמת. במידה ושיחה חדשה נכנסה לפני שנציג סיים לתעד את השיחה לא יידרס המסך ונתוני הלקוח והשיחה החדשים יוצגו ב – מערכת ניהול פניות, עד לסיום התיעוד שלאחריו יוקפץ המסמך. קיימת אפשרות נוספת שהינה פתיחת חלון מקביל להחלטת המזמין בשלב האפיון לגבי שיטת העבודה.

          - הקפצת מסך פרטי השיחה וחלונות מערכות המידע תתבצע גם במצבים של העברת שיחה,

          - התייעצות וועידה (לא תהיה הקפצת מסך בשיחות פנימיות, שיחות שאינן שיחות CTI).

          - השיחה תכנס באופן אוטומטי לשלוחת הנציג ותענה אוטומטית.

        - סיום שיחה

          - בסיום שיחה יעבור הנציג אוטומטית לאחר הסטאטוסים שיוגדרו לו, מצב זמין אוטומטי, אחד ממצבי הלא זמין וההפסקות ומצב Wrap-up כלומר זמן מילוי "ניירת" או המתנה לקבלת שיחה.

          - במקרה ומוגדר "זמין אוטומטי", המערכת תאפשר פרק זמן של מספר שניות (שיוגדר פרמטרית). בו לא יכנסו לנציג שיחות ופניות אחרות ולנציג תהיה האפשרות לשנות את סטאטוס העמדה.

          - המערכת תאפשר ביצוע תשאול אוטומטי או אנושי על שביעות הרצון של הלקוח מיד לאחר קבלת המענה ע"י נציג שירות/מענה באמצעות ה - IVR, או באמצעות שליחת SMS  ואו וואטסאפ לקבלת מענה לסקר.

        - ממשק נציג :

          - ממשק הנציג יכלול מערכת CRM, או תוכנה לניהול לקוחות להפעלת כל הפונקציות הטלפוניות. כל תכונות המרכזייה יתמכו ע"י ממשק זה.

          - ממשק הנציג יתמוך בעברית בצורה מלאה (שדות ונתונים)

          - כניסה והפעלת ממשק הנציג יתבצעו באמצעות קוד כניסה אישי למשתמש וסיסמא. קוד המשתמש יגדיר אוטומטית את כל תכונות הממשק הרלוונטיות לנציג זה, את כישוריו של הנציג ורמתו בכל כישור וכן את השתייכותו לצוות, לקבוצה או למוקד הרלוונטי.

          - ממשק הנציג יכלול לפחות את כל הפעולות הטלפוניות הבסיסיות כגון מענה לשיחה, החזק והחזר, חיוג, התייעצות, העברה, שיחת ועידה, חיוג מהיר, חיוג חוזר, דילוג בין שיחות ממתינות, השתקה, יכולת שליחת הודעות וואטסאפ  ללקוח שפונה,  וכו'.

          - הממשק יכלול הצגת הסטאטוס הנוכחי של עבודת הנציג כגון, מענה, שיחה, החזק,Wrap-up, חיוג, צלצול, מצב שיחה יוצאת, ניירת, סוגי הפסקות ומצבי לא זמין שונים וכדומה.

          - ניתן יהיה להגדיר סוגים שונים של מצבי אי זמינות כגון ניירת, Back office, וכדומה וכן סוגים שונים של הפסקות כגון הפסקה ראשונה, הפסקת צהריים ועוד.

          - כל הסטאטוסים והנתונים הסטטיסטיים יצטברו על כל נציג ויוצגו בתצוגות Real Time ובדוחות היסטוריים (נתונים עדכניים לסטאטוס נוכחי ובנוסף נתונים מצטברים מתחילת היום).

          - הנציג יכול לבצע העברה חמה של השיחה ( העברה השיחה ללא המתנה למענה) לנציג אחר, למנהל, לתור, לקבוצה אחרת, לנציג בכיר, ל - Back Office או ליעד אחר.

          - הנציג יוכל לבצע התייעצות מקצועית. יעדי ההתייעצות יוגדרו מראש במערכת וישוקפו בדוחות כשיחות התייעצות.

          - הנציג יוכל להקים שיחת ועידה הכוללת את הנציג, הלקוח ומשתתפים נוספים (נציגים, מנהלים, יעדים מחוץ למוקד וכדומה). ניתן יהיה לבצע שיחת ועידה מרובת משתתפים.

          - התנתקות הנציג יוזם שיחת הועידה תאפשר לשאר המשתתפים להמשיך בוועידה ביניהם.

        - דוחות CTI

          - למנהלים מטעם הלקוח תהיה גישה והרשאה מלאה לצפייה בדוחות זמן אמת.

          - המערכת תספק מידע בזמן אמת ומידע היסטורי בכל החתכים, כולל ברמת מערכת (טיפול בפניות, עבודת נציגים, משאבים ועוד), ברמת מוקד, תורים, קבוצות נציגים, נציגים, ו- Skills .

          - כל מערכות הבקרה והדוחות כולל מצגות Real Time והדוחות ההיסטוריים יכילו נתונים עבור כל סוגי הפניות הנכנסות למוקד, יוצאות ממנו ופניות פנימיות.

        - דוחות Real Time

            - המערכת תאפשר מסך דשבורד מנהלים, בו יוצגו במסך אחד את כלל המידע הניהולי על תפוקות המוקד, - תצורת מסך הדשבורד יאופיין ויוגדר  כחלק מהליך מקמת המוקד היעודי למזמין, בו המזמין יגדיר אילו פרמטרים הוא מעונין לראות במסך המאפשרים ניהול על של המוקד.

            - המערכת תאפשר צפייה בנתונים על גבי צג עמדות מנהלים, מסך led  ודוחות מודפסים.

            - הספק יאפשר צפייה בנתוני זמן אמת, ע"י כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא למנהל הפרויקט של המזמין.

            - הספק יאפשר ממשק web י לכניסה מרחוק לצורך צפייה בדוחות זמן אמת של -המוקד באמצעות שם משתמש וסיסמא.

            - המערכת תכלול הצגה דשבורד מנהלים של נתוני Real Time .

            - המערכת תאפשר הצגת חריגים עפ"י פרמטר לכל אחד מהנתונים המוצגים והבלטתם בצבע לפי ספים.

            - ניתן יהיה להגדיר ספים שונים לנתונים שונים בהתאם לסוג הפעילות.

            - ביחס לנתוני נציג, המערכת תתמוך בהצגת סטאטוס נציג עדכני לזמן האמת ובנוסף זמן מצטבר מתחילת היום.

            - אפיון מפורט לתצוגות האמת יבוצע בשלב ההקמה ותכלול תצוגת זמן אמת למוקד ולעמדת המנהל.

        - דוחות היסטוריים

          - נדרשת האפשרות להצגת דוחות על גבי מסך, להפקת דוח מודפס ולהמרה לכלי ניתוח כגון Excel .

          - ניתן יהיה לתזמן דוחות בצורה קבועה (ימים ושעות מסוימים), תזמון חד פעמי והפקה מידית. ניתן יהיה לקבוע תזמון שונה לכל דוח כולל יעדי משלוח הדוחות.

          - המערכת תאפשר לשמור ב - On-line מידע מצטבר של חצי שנה לפחות (הפקת דוחות ע"י גישה מידית לנתונים). ניתן יהיה להעביר מידע ישן יותר לארכיון עם אפשרות נוחה לשחזור ולהפקת דוחות.

          - כל הדוחות יאפשרו מידע פרטני (למשל על כל נציג, קבוצה, תור וכדומה) וכן נתונים מסכמים (למשל של כל הנציגים ברשימה המפורטת, סיכום כל הקבוצות, וכדומה).

          - מערכת הדוחות תאפשר הצגת דוחות על ציר הזמן (מספר נוטשים/ נענים לאחר 10 שניות המתנה, 20 שניות וכך הלאה).

          - הנתונים יוצגו עבור כל הרמות האפשריות, המערכת כולה (פניות, נציגים, משאבים), מוקדים, נציגים, תורים, קבוצות, נציגים Skills ורמות ידע.

          - מערכת הדוחות תתמוך ב- 5 רמות זמן: אינטרוולים של רבעי שעה, שעה, רמה יומית, שבועית וחודשית .

          - אפיון דוחות היסטוריים יבוצע בשלב ההקמה בין הזוכה לבין המזמין.

      - ממשקים וקשר עם גורמים מחוץ למוקד:

        - קיום קשר שוטף עם הלשכות/אזורים/מת"קים בכל הנוגע למפגשים עם הלקוחות.

        - בירור מידע בסוגיות חריגות עם המזמין/ים בנוגע למתן תשובות שגויות.

        - שיחות יוצאת יזומות ללקוחות: עדכון לגבי מסמכים חסרים/נדרשים, שיחות יזומות ללקוחות עם פניות תכופות למוקד לבירור בעיותיהם וכד'.

      - פניה למוקד באמצעות טופס פניה ממוחשב .

        - המזמין הקים טופסים לפניה ממוחשבת באמצעותם ניתן יהיה לפנות למוקד. נתוני הפניה מהטופס ייקלטו ישירות למערכת ניהול הפניות  (ללא תוספת עלות), טופס הפניה שיוקם יוכל להישלח לפונה בכל אמצעי טכנולוגי  זמין ונגיש, כגון וואטסאפ, SMS MAIL, אפליקציה יעודים אתר אלמונסק, ועוד על הזוכה להיערך ליכולת  זו.

        - המשך הטיפול בפניה יהיה זהה לטיפול בפניה שהתקבלה בכל אופן אחר.

        - הכנת הטפסים עד למצב בו הם פעילים, בכל אחד מהפורמטים  המצויינים לעיל, תבוצע על ידי הספק.

      - ביצוע סקרי שביעות רצון . (ראה נספח י')

        - המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש מהספק לבצע סקרי שביעות רצון שונים (ללא תוספת עלות)

        - בקרב כלל אוכלוסיית מקבלי השרות בנושא שיאופיין על ידי המזמין בעת הצורך.

        - תדירות הסקרים ותכולתם תיקבע ע"י המזמין.

        - סקר יכלול 10 שאלות לכל היותר.

        - הסקרים יופצו בדוא"ל/סלולרי/אתר אינטרנט וכד' ויהיו נגישים למכשירים השונים.

        - שאלות הסקר יכתבו על ידי המזמין.

        - הסקר יוזן למערכות CRM, SMS, של הספק על ידי הספק וזאת תוך שבוע ממועד קבלת השאלות מהמזמין.

        - הספק יספק למשרד מערכת ניהול תוצאות הסקר הכוללת תצוגת שאילתות, גרפים וייצוא נתונים.

      - מערכת צ'אט בוט.

          - המזמין עובד עם מערכת צאט בוט של COPILOT של חברת מיקרוסופט.

          - המערכת הפעילה של מיקרוסופט, הינה  הבוט שמשמש את כלל האוכלוסייה על מנת לבצע תשאול בנושאים הקשורים במשרדי תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

          - על הספק לקחת בחשבון כי הוא יידרש לבצע ממשק בין המערכות שלו, הפעילות במוקד, לבין מערכת הCOPILOT של מיקרוסופט, על מנת שלמשתמש בקצה, לא יהיה שינוי בחוויית המשתמש ברגע שפונה למוקד, ועד לקבלת המידע, הן בדרך של מענה קולי, ואו בדרך של מענה מהבוט.

          - הלקוח רשאי להחליט כי יש להוסיף מערכת צ'אט באתר של מנהל האזרחי ו/או מתפ"ש. מערכת הצ'אט תוקם על ידי הספק ועל חשבונו, כאשר הגישה לצ'אט תהא מאתר האינטרנט של הלקוח, בהתאם להחלטת הלקוח.

          - מערכת הצ'אט תוצג באתר מתפ"ש לצורך תמיכה ONLINE בלקוחות המנהל האזרחי.

          - הספק יפרט תצורת ההתממשקות לרכיבי הפתרון המשיקים.

          - המערכת תתמוך בניהול מלא של משתמשים, הרשאות גישה ברמת היישום, הגבלת גישה לשעות פעילות וכו'.

          - תמיכה בתקן נגישות לאנשים עם מוגבלות.

          - פניות צ'אט נכנסות יטופלו וינוהלו ע"פ חוקים עסקיים שיוגדרו בדומה לפנייה טלפונית נכנסת.

          - הצ'אט יוטמע באתר מתפ"ש.

          - כל פניה נכנסת או יוצאת בערוץ הצ'אט תצורף כרשומה למערכת ניהול הפניות. לצורך כך הרישום יכלול צרוף תמליל השיחה המלא (נציג ולקוח).

          - המערכת תאפשר לנציג לטפל בצ'אט אחד או מספר צ'אטים במקביל, בהתאם להחלטת המנהל. יש לפרט מקסימום פניות שניתן להגדיר לטיפול במקביל.

          - המערכת תאפשר במהלך שיחת הצ'אט ליזום גם שיחת Voice בין הנציג ללקוח. המעבר משיחת Chat לשיחת Voice לא יקטע את רצף תיעוד השיחה במערכת שיכלול את שלבי השיחה המלאה (כמו רישום שיחה מועברת). במקרה של מעבר משיחת Chat ל- Voice הפעולה תופיע כשתי שיחות נפרדות עם ציון המעבר במערכת לניהול פניות.

          - המערכת תתמוך בתהליכי זיהוי לקוח במידה ויידרשו, לרבות הקפצת מסך מערכת ניהול הפניות.

          - המערכת תעביר לממשק הנציג את נתוני השיחה כפי שהתקבלו מאתר האינטרנט (מאיזה מקום באתר ביקש להפעיל את הצ'אט, זמן המתנה למענה נציג, כתובת IP ועוד).

          - המערכת תאפשר הפעלת בדיקת איות ותתריע לנציג על זיהוי שגיאת כתיב לפני שליחת ההודעה ללקוח.

          - המערכת תאפשר הצגת התראות מובנות לנציג וללקוח בזמן הטיפול בפניה כדוגמת התראה במסך הנציג על עיכוב במענה לפניית לקוח או התראה במסך הלקוח על קבלת מענה הנציג (במצב בו לא הגיב X שניות מרגע קבלת ההודעה). כלל ההתראות יוגדרו בשלב האפיון המפורט. הספק יפרט יכולות אלו ויצרף דוגמאות.

          - המערכת תאפשר סיום הצ'אט באופן אוטומטי אחרי פרמטר זמן בו לא התקבלה תגובה מצד הלקוח, בהתאם לחוקים עסקיים מוגדרים מראש, כפי שיוגדר בשלב האפיון המפורט.

          - סיום הצ'אט ילווה בהתראה מקדימה ללקוח בטרם יבוצע.

          - המערכת תאפשר ללקוח להדפיס ו/או לשלוח לעצמו את השיחה למייל.

        - ניהול פניות

          - בכל בקשה של לקוח להפעלת צ'אט, יועבר נושא הפניה בהתאם לבחירת הלקוח בבקשת הצ'אט בכדי להפנות את הפניה לתור המתאים ולמיומנות המתאימה.

          - תמיכה בשפות: על המערכת לאפשר שימוש בשפות אחרות ולתמוך בשימוש ביותר משפה אחת בשיחת צ'אט. לדוגמא, יהיה ניתן לערב מילים ואותיות בעברית ערבית ובאנגלית באותו המשפט, כאשר המערכת תשמור על סדר המשפט כפי שנכתב (על אף שינוי הכוון במעבר בכתיבה בין עברית לאנגלית ולהיפך) הן אצל רושם המשפט והן אצל המקבל.

        - ניהול Chat Templates

          - המערכת תאפשר הגדרת תסריטי שיחה ובנק תשובות מוכנות לנושאים נפוצים שיכתבו מראש, על מנת להקל על הנציג, לייעל את פעילותו ולמנוע חשיפה משפטית.

          - ניהול תסריטי השיחה ובנק התשובות יהיה על פי נושא הפניה או הדף ממנו פנה הלקוח.

          - המערכת תאפשר הגדרת ממשק להזנת תסריטי שיחה בצורה ידנית.

          - ממשק הנציג יכלול בנק לינקים לשליחה ללקוח על מנת להפנות אותו למקומות שונים באתר, הממשק יהיה בדומה לממשק לתסריטי השיחה (לפי נושאים).

          - תצוגת ממשק הצ'אט באתר והמלל יוגדרו במסגרת פרויקט ההקמה.

        - ניהול טפסים

          - המערכת תאפשר הגדרת טפסים אותם ניתן יהיה לשלוח ללקוח דרך ה  Chat או כלינקים.

          - הטפסים יהיו מוגדרים על פי נושא.

          - המערכת תאפשר הגדרת ממשק להזנת טפסים בצורה ידנית.

          - יש לציין מבין הבאים מה כוללת יכולת הגלישה המשותפת: צפייה בלבד, שליטה על עכבר, מקלדת וכו'.

        - ניהול שעות פעילות

          - המערכת תאפשר כפתור צ'אט דינאמי באתר שיושפע משעות פעילות מוקד הצ'אט, כך שמחוץ לשעות הפעילות לא יוצג כפתור הצ'אט באתר או שבבחירתו תופיע הודעה מותאמת.

        - הקלטת שיחות צ'אט

          - המערכת תאפשר שמירת כלל תמלילי שיחות הצ'אט. יש לציין משך שמירת תמלילי הצ'אט.

          - המערכת תאפשר חיפוש שיחת צ'אט לפי הפרמטרים שונים כגון: מילות מפתח, תאריך, שעה, מספר לקוח ועוד.

        - סקרים

          - המערכת תאפשר הפעלת סקר שביעות רצון בסיום הצ'אט, כאשר בתום השיחה ישאל הלקוח האם ברצונו למלא סקר בחלונית הצ'אט, במידה וכן ייפתח לו סקר עם שאלות שהוזנו למערכת מבעוד מועד.

          - הסקר יכתב ע"י המזמין ויוזן למערכת על ידי הספק.

          - המערכת תאפשר שמירת הסקרים במערכת לרבות יכולת תחקור היסטורית לפי פרמטרים שונים כגון: ממוצע לכל שאלה, שיוך ציוני סקר לנציג ועוד.

          - המערכת תאפשר הגדרת ממשק תפעולי לתחזוקת הסקרים במערכת לטובת הגדרת מלל השאלה, סוג השאלה (פתוחה/סגורה), טווח הסולם ועוד.

        - דוחות

          - למערכת יוגדרו דוחות זמן אמת ודוחות היסטוריים. אפיון מפורט יבוצע בשלב ההקמה.

          - הדוחות יכללו מידע בחתך פעילות/ נציג. תוך הצגת מידע מפורט לכל אחד מהחתכים -שנבחרו.

          - מידע בדבר פעילות הנציג במערכת הצאט יוצג בצורה אינטגרלית יחד עם כלל ביצועי הנציג ממערכת ה - CTI

מודגש כי סקרים אלו אינם חלק מהסקרים אליהם מחוייב הספק לבצע לצורך מדידת רמת השירות שהוא מחוייב לתת למנהל האזרחי.

    - הטיפול בפניה (ראה נספח ט')

      - תהליך הטיפול בפניה כולל את השלבים העיקריים הבאים:

        - קליטת פנייה.

פנייה תתקבל באמצעות המוקד הטלפוני וכן בדוא"ל או ב- SMS או בצ'אט או בפניה , ו/או בטופס מקוון .

        - סיווג הפנייה בהתאם לסוג הפנייה כגון: בקשת מידע, קביעת תור, תלונה על שירות בלשכה מסוימת, סטטוס טיפול בפניה, הליכי רישום.

רשימת סוגי הפניות תיקבע במשותף עם המזמין, - הספק נדרש להיות ערוך לריבוי פניות.

        - בדיקת כפילות הפנייה תוך כדי קליטתה למערכת. פניה כפולה תסומן ככזו ותקושר לפניה המקבילה.

מתן מענה.

המענה יינתן בהתאם למדיניות המזמין, כפי שתועבר לספק במסגרת ימי ההכשרה ותעודכן מעת לעת ע"י המזמין. במידה שהפנייה מצריכה מידע נוסף/בירור נוסף מול המזמין , יימסר לפונה שפנייתו תיבדק והמוקד יחזור אליו במועד מאוחר יותר.

        - תיעוד הפנייה ואופן הטיפול בה. כל הפניות יתועדו באופן מידי (במהלך השיחה עם הפונה) במערכת ממוחשבת.

מודגש כי כל פניה (מכל סוג שהוא) תתועד במערכת ניהול הפניות.

        - סגירת הפנייה.

      - בירורים מול לשכות המזמין:

        - המוקד יוכל לפנות ללשכות באמצעות מספר  טלפון ייעודי או מייל שיוגדר עבור כל לשכה(מספרי הטלפון והמיילים ימסרו לספק הזוכה).

        - הבירורים יבוצעו במיילים ואו בשיחות טלפון לכל אחד מהלשכות של המזמין  כל יום בסוף יום העבודה או במהלכה על ידי המוקדניות, הפניות תיעשנה למול המשרדים תוך תיעוד הבירור ומועד הפניה למשרדים ומועד המענה של המשרד.

  - מערכות תשתית

    - אל פסק:

      - ציוד הקצה של נציגי השירות וכל מערכות המחשוב והתקשורת ומערכות נלוות אליהן במוקד, יופעלו דרך מערכות אל פסק.

      - במערכות "אל פסק" יכנסו לפעולה ללא זמן מעבר, למשך לפחות 15  דקות עבודה )עבודה( ON LINE בשעת הפסקת חשמל ו/או בזמן עליה/ ירידה במתח החשמל וזאת ללא נפילה של המערכות במוקד.

      - בעת הפסקת חשמל אפשרות להקלטת הודעה טלפונית המודיעה לפונים על -הפסקת השירות בשל תקלה טכנית.

      - במקרה של תקלה הדורשת תיקון טכנאי, השבתת ה"מרכז" לא תעלה על 4 שעות קלנדריות" – כחלק משעות הפעילות.

  - דיווחים נדרשים מהמוקד למזמין

    - כללי

      - הדיווחים יופקו מ"רשם השיחות" של מערכת ה - Connect Center .

      - הדוחות המפורטים להלן, שיופקו וימסרו על ידי הספק הזוכה, יהיו דוחות מקוריים מ"רשם השיחות" ולא דוחות המוזנים או מופקים ממערכת עצמאית בלתי תלויה של הספק.

      - ידרשו מספר סוגי דיווחים:

        - דיווח On Line של אירועים חריגים

        - דיווח יומי

        - דיווח שבועי

        - דיווח חודשי כולל מגמות חודשיות

        - דיווח רבעוני לעמידה ברמת השירות SLA)  )

    - דווח On Line של אירועים חריגים

      - רשימת האירועים החריגים המחייבים דיווח מידי למשרד תוגדר ע"י המזמין ותועבר לספק.

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות לעדכן את הרשימה מעת לעת.

      - אירועים חריגים לדוגמה:

        - תלונה חריפה של לקוח

        - זמני המתנה ממושכים

      - תור שנקבע בלשכות מעל X זמן X) ייקבע על ידי המזמין ויהיה נתון לשינוי מעת לעת)

      - במקרים מסוג זה מנהל המוקד ידווח ישירות לרשימת בעלי תפקידים כפי שיוגדר ע"י המזמין באמצעות הטלפון או ב-SMS.

    - דיווח יומי

      - מטרת הדיווח היומי הינה תיאור כמותי ואיכותי של יום העבודה שחלף.

      - דיווח זה לא יידרש באופן שוטף למעט בשלושת החודשים הראשונים לפעילות ובכל צורך מוקדם שיוגדר על ידי הלקוח .

      - הדיווח יגיע עד השעה 14 ביום שלמחרת עבור היום הקודם ויכלול: כמות הפונים, מספר השיחות שנענו, מספר השיחות ואחוז השיחות שננטשו, זמן ההמתנה, מספר העובדים שהיו במענה ומספר שעות העבודה של כל עובד, אירועים חריגים שאירעו במהלך היום, פילוח לפי נושא הפניה וכו'.

      - פורמט מדויק של הדו"ח יקבע בין המזמין לספק.

    - דיווח שבועי

      - הדיווח השבועי יתאר את כל הפעילות שהייתה במהלך השבוע: מספר השיחות, זמני המתנה, מספר התורים שנקבעו, מספר המכתבים שטופלו, פילוח לפי נושא הפניה וכו'.

      - הדיווח יישלח למשרד בדואר אלקטרוני (יסוכם מול הספק) כל יום שני עד השעה 10:00  בבוקר, עבור השבוע שחלף.

    - דווח חודשי

      - הדיווח החודשי יכלול: דווח כמותי של פעילויות החודש, בדומה למתכונת השבועית ובנוסף ניתוח מגמות בין החודשים ורעיונות לשיפור השירות וההתייעלות.

      - תיערך פגישה חודשית בין נציגי הספק לנציגי המזמין.

      - הדוח החודשי יצורף לחשבונית החודשית ויהווה תנאי לתשלום.

    - דיווח רבעוני להוכחת עמידה ב -  SLA

      - הדו"ח יכלול

        - סה"כ פניות.

        - פירוט זמני המתנה עד למענה המוקד.

        - מספר שיחות ננטשות.

        - אחוז הפניות שהטיפול בהן הסתיים ע"י המוקדן,  ללא צורך בבירור מול המזמין.

        - דו"ח ניתוקים – דו"ח פירוט על שיחות שנותקו ע"י  המוקדן.

        - דו"ח נוטשים – דו"ח פירוט על השיחות הננטשות.

      - הדו"ח יפולח לפי תקופה, מוקדן, סוגי פונים, נושא הפניה

      - אפשרות לסיכום ולמיון יומי, שבועי, חודשי רבעוני, למוקדן, לכלל המוקדנים

    - דוחות נוספים

      - המזמין רשאי לדרוש מהספק הזוכה עד 10 דוחות סטטיסטיים נוספים,  ללא תשלום נוסף.

      - דוחות אלו יופקו בתדירות ובמועדים אשר יקבעו ע"י המזמין  ובמבנה אשר יתואם עמו.

  - תכנית תחילת פעילות הספק הזוכה )להלן "תקופת המעבר ("

    - הספק הזוכה יתחיל בפעילות המוקד תוך 60 יום מיום החתימה על הסכם ההתקשרות.

    - במהלך תקופת המעבר נדרש הספק להעביר לאחריותו את כלל הידע הנדרש על מנת לאפשר יכולת מתן מענה לפניות ציבור היכולות הנדרשות:

      - ביצוע תצפיות ותאום ציפיות לאופן השירות.

      - ניתוח כמות הפניות ואופן המענה הנדרש.

      - מפגש מנהל לקוח עם הלקוחות הרלוונטים לשלב הראשוני של המעבר.

      - בניית אתר ניהול הידע וצבירת הידע הנדרש במערכות הטכנולוגיות.

  - צוות המוקד

כל נותני השירותים מטעם הספק יהיו מעל גיל 18.

צוות המוקד יכלול, לכל הפחות, את בעלי התפקידים הבאים :

מודגש כי באחריות הספק לאייש את המוקד ככל הנדרש על מנת לספק את מכלול השירותים הנדרשים ולעמוד ברמת השירות .

    - מנהל הפרויקט/מנהל המוקד

      - הספק יציע מנהל פרויקט מקצועי ומנוסה שיעמוד בדרישות התפקיד המוגדרות להלן:

        - מנהל הפרויקט יהיה אחראי להקמת והפעלת המוקד על פי דרישות מכרז זה.

        - מנהל הפרויקט ישתתף בישיבות מעקב תקופתיות עם המזמין.

        - במידה שקיים צורך בהחלפת מנהל הפרויקט, הוא יוחלף במנהל פרויקט בעל כישורים שלא יפחתו מכישורי מנהל הפרויקט המוצע במסגרת הצעת הספק ובמסגרת דרישות מכרז זה וזאת באישור המזמין מראש ובכתב.

        - המזמין יכול לדרוש החלפתו של מנהל הפרויקט תוך ארבעה שבועות במידה שהצטברו לגביו ממצאים המצביעים על תפקוד לקוי או מכל סיבה עניינית אחרת. במקרה כזה ההחלפה תתבצע על ידי הספק תוך ארבעה שבועות מיום קבלת דרישת המזמין בכתב.

    - אחראי משמרת

      - תפקידי אחראי משמרת:

        - בקרת זמני ההמתנה והשליטה בהם באמצעות הגדלת/הקטנת צוות המוקדנים. ניתוב השיחות על פי מיומנות העובדים.

        - ניהול תור השיחות, ובקרת השיחות הננטשות.

        - שיבוץ העובדים למשמרות על פי העומסים החזויים ויכולות העובדים.

        - טיפול במקרים חריגים העולים במהלך המשמרת.

      - היקף המשרה הדרוש: המוקד אחראי משמרת יהיה נוכח פיזית במוקד בכל שעות הפעילות של המוקד )ראה סעיף שעות מתן מענה והפעלת המוקד) .

      - דרישות מאחראי משמרת:

        - בעל תעודת בגרות מלאה לפחות.

        - אחראי משמרת יהיה בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במוקד שירות עם  15 מוקדנים לפחות, מהן שנה לפחות במוקד מענה טלפוני מאויש.

        - המזמין יכול לדרוש החלפתו של אחראי המשמרת או נציג שירות תוך שבועיים במידה והצטברו לגביו ממצאי פיקוח המצביעים על תפקוד לקוי או מכל סיבה עניינית אחרת .מקרה כזה ההחלפה תתבצע על ידי הקבלן תוך שבועיים מיום דרישת המזמין בכתב.

        - אחראי המשמרת נדרש להיות בעל יכולת לדבר את השפה הערבית על בוריה.

    - מוקדן/עובד BACK OFFICE

      - עובד מוקד שמבצע את השירותים הנדרשים בפניה ומתוארים בסעיפים 3.1.3 לעיל.

      - 4 מוקדנים שלוש לפחות נדרשים להיות דובר ערבית כשפת אם בנוסף לעברית, כמו כן מוקדן אחר נדרש להיות דובר אנגלית כשפת אם בנוסף לעברית.

      - דרישות ממוקדן/עובד BACK OFFICE :

        - בוגר 12 שנות לימוד

        - דובר עברית רהוטה, ערבית, ואנגלית.(לפחות אחת מהשפות)

        - שירותיות

        - יכולת תפקוד בתנאי לחץ

        - מוטיבציה וכושר התמדה

      - משך העסקת מוקדנים במוקד שירות.

        - המזמין יתגמל את הספק על כל מוקדן/עובד (עד לסה"כ 3) שיעבוד באופן רצוף מעל ל 24 חודש כמוקדן עבור מענה טלפוני של המזמין- סכום התגמול יהיה 7000 ₪ (ולא יותר מ 21 אש"ח) לאחר שהמוקדן ביצע 24 חודשים רצופים כעבודה במוקד תחת קבוצת המזמין.

          - סכום התגמול ישולם לאחר שהמוקדן ביצע 24 חודשי עבודה רצופים תחת קבוצה של המזמין.

        - המזמין יתגמל בנוסף בעוד 7000 ₪ על כל מוקדן (עד סה"כ 3) שמשך העבודה שלהם בקבוצת המזמין יגיע ל 48 חודשים.

          - סכום התגמול ישולם לאחר שהמוקדן ביצע 48 חודשי עבודה רצופים תחת הקבוצה של המזמין.

      - מוקדן/עובד BACK OFFICE אשר ייתן שירותים במסגרת מכרז זה ,לא יטפל במקביל באותה משמרת בלקוחות אחרים של הספק אלא אם אושר כך על ידי המזמין מראש ובכתב, וזאת לאור מצב בו קימות פניות מועטות למוקד השירות.

    - מנהל ידע והדרכת עובדים

      - תפקידים:

        - כתיבת נהלי עבודה ותהליכי עבודה: הדרכת העובדים ותיעוד במערכת לניהול ידע.

        - בניית אתר ניהול הידע של הארגון במערכות הספק.

        - תחזוקה ושמירה על עדכניות מערכת ניהול הידע: עדכון שוטף של שאלות ותשובות שכיחות, מבדקי ידע וכד'.

        - הגדרת סמכויות והרשאות לפי תומך )למי מותר לטפל במה.(

        - קשר עם המזמין בכל הנוגע לעדכונים בשינוי מדיניות ונהלים לגבי תהליכי האישורים והטפסים המחייבים אצל המזמין, עדכונם במערכת והדרכת העובדים.

        - קבלת הנחיות מהמזמין ויישומן במוקד השירות.

        - בקרה על איכות העבודה של התומכים.

      - דרישות ממנהל ידע:

        - ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה מול מערכות ממוחשבות.

        - ניסיון של שנתיים לפחות כמנהל ידע והדרכת עובדים מהם שנה לפחות במוקד שירות.

    - החלפת עובדים

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהספק להחליף את מנהל הפרוייקט ו/או אחד מחברי הצוות האחרים, תוך 30 יום ממועד דרישת המזמין.

      - הספק יחליף את נותן השירות בנותן שירות בעל כישורים זהים, העומד בתנאי הסף כפי שהוגדרו ע"י המזמין.

      - נותן השירות החלופי יידרש לקבל את אישור המזמין.

  - הכשרת צוות המוקד ושימור הידע (M)

צוות המוקד נדרש לעבור הכשרה ראשונית) כולל מבחן ידע( טרם תחילת הפעלת המוקד וכן הכשרות תקופתיות במהלך העבודה במוקד)ריענון חודשי( ככלל כל ההדרכות תועברנה ע"י הספק ועל חשבונו.

    - הכשרה ראשונית

      - היקף ההכשרה הראשונית בהקמת המוקד הינו כ 40 שעות.

      - ההכשרה הראשונה תועבר על ידי הספק, בהתאם לתוכנית שתיבנה במשותף עם המזמין.

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות להעביר בעצמו/באמצעות מי מטעמו נושאים/חלקים מן ההכשרה.

      - ההדרכה תבוצע באתר הספק.

      - באחריות הספק לדאוג להעמדת אתר המאפשר הדרכת כל צוות המוקד מטעמו.

      - הספק הזוכה יישא בכל עלויות ההכשרה כגון: עלות ההגעה למקום ההכשרה, עלות שעות העבודה של המשתתפים, ארוחות וכיבוד בהכשרה מטעם הספק.

      - מובהר כי הספק אינו נדרש לשלם לעובדי המזמין  או מי מטעמו אשר יעבירו את ההכשרה או פרקים ממנה.

      - ההכשרה תכלול ,לפחות, את הנושאים הבאים:

        - הכרות כללית עם גוף תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

        - הכרות כללית עם המנהל האזרחי ביהודה ושומרון.

        - ביקור פיזי במנהל האזרחי ביהודה ושומרון ובמשרדי הקמ"טים.

        - הכרות עם מת"ק עזה.

        - הכרות מעמיקה של תהליכים, נהלים, טפסים, מבנה הגופים, ימי קבלת קהל, היסטוריה גאוגרפית, מתן שרות בגופים אלו.

        - תסריטי שאלות ותשובות.

        - שימוש במערכת הידע תוך כדי שיחה טלפונית.

        - ציפיות המזמין מהמוקד :אופן המענה ללקוחות, טיפול בבעיות, אתיקה מקצועית ושמירת סודיות.

        - הכשרה לגבי חשיבות השירות.

        - הכרת מערכת ניהול לקוחות של המנהל האזרחי ואופן השימוש בה.

    - הכשרת עובדים חדשים:

      - באחריות הספק לבצע בעצמו, באמצעות מנהל הידע והכשרת העובדים, הכשרה הכוללת את כל התכנים שפורטו לעיל ונוספים כפי שיסוכם עם המזמין ובאותו היקף לפחות, לכל עובד חדש במוקד. מעבר הכשרה כאמור הינו תנאי לתחילת מתן שירות עבור המזמין. לצורך הכשרת מוקדן חדש או ריענון מוקדן ותיק בנושאי נהלים, טפסים, תסריטי שאלות ותשובות ותהליכים, הספק ייעזר גם במערכת ניהול הידע הן ככלי ללימוד עצמי והן לביצוע מבחני ידע.

    - הליך של סווג בטחוני לעובדים במערכות המזמין.

      - הספק יטפל למול הגורמים בסווג בטחוני עבור  העובדים שיעמיד לטובת מכרז זה.

      - העובדים מטעם הספק עבור מכרז ספציפי זה יעברו סווג בטחוני בסיסי המחייב במסגרת עבודה עם מערכות של המזמין בסווג "שמור" על מנת שיוכלו לעבוד במערכות "אבן מתגלגלת" של המזמין.

      - לביצוע הסיווג הביטחוני ידרשו המוקדנים להגיע למקום שיוגדר על ידי המזמין, עלות שכר עבודה ונסיעה לצורך ביצוע הסיווג הביטחוני יחולו על הספק.

      - בעת החלפת מוקדנים על ידי הספק יתחייב הספק שכלל העובדים העתידיים לעבוד עם המזמין יעברו סווג ביטחוני זהה.

    - חניכה של עובדים חדשים :

      - לאחר השלמת ההכשרה הראשונית יעבור כל נציג חדש חניכה פאסיבית  )נציג חדש מאזין לנציג וותיק ואינו רשאי לענות בעצמו לפונים(  של 5 ימי עבודה מלאים לפחות, ולאחריה יעבור הנציג חניכה אקטיבית )נציג חדש עונה לשיחות בפיקוח צמוד של נציג ותיק( של 5 ימי עבודה מלאים לפחות.

    - מבחן ידע

      - בסיום ההכשרה הראשונית יידרשו כל עובדי המוקד לעבור מבחן ידע.

      - מבחן הידע יוכן על ידי הספק ויאושר על ידי המזמין.

      - מעבר המבחן)ציון 80% לפחות( הינו תנאי למתן שירותים למשרד.

      - כל עובד חדש שיצטרף לצוות במהלך תקופת ההתקשרות יידרש לעבור מבחן כנ"ל.

      - בקרה על המבחנים ועל התהליך יבוצע על ידי המזמין.

    - ריענון תקופתי

      - בנוסף, אחראי הספק לביצוע יום ריענון תקופתי אחת לרבעון לצוות המוקד:

      - מפגש ריענון  )עד 8 שעות למפגש ( יתקיים אחת לרבעון, בהתאם להחלטת המזמין.

      - מפגש הריענון יכלול בסופו מבחן ידע אותו על כל נציג לעבור בציון של 80 לפחות.

      - נושאי יום הריענון ייקבעו במשותף על ידי מנהל המוקד ונציגי המזמין, בהתאם לצרכים העולים מן השטח, כשלים, שינויים בתהליכים העסקיים וכד'.

      - מודגש כי ימי הריענון יתבצעו ע"י הספק ויהיו על חשבון הספק. הספק יישא בתשלום לצוות המוקד עבור השתתפות בימי הריענון כגון: עלות ההגעה למקום, עלות שעות העבודה של המשתתפים מטעם הספק, כיבוד וכד'.

    - שימור ידע

      - באחריות המוקדנים לעדכן באופן שוטף את מערכת ניהול הידע, בעקבות הטיפול השוטף בפניות.

      - מנהל הידע ינחה את העובדים על אופן עדכון המערכת.

  - אתר המוקד (M)

    - סביבת העבודה של עובדי המוקד תעמוד בדרישות הבאות:

      - מיקום מרכזי בו קיימת תחבורה ציבורית נוחה. תחנת האוטובוס/רכבת הקרובה תהיה במרחק של עד 1000 מטר .

      - מקומות לרכישת כריכים ושתייה, או מכונות אוטומטיות.

      - עמדות עבודה במספר תואם למספר התומכים.

      - המוקד לא יהיה בקומה ללא חלונות, אלא בקומה בה יש כניסת אויר טבעי מהחלונות.

      - פינות עישון על פי חוק .

      - מקום מונגש לנכים.

      - מרחב העמדה יכלול ציוד שולחן עבודה אישי, שטח עבודה חופשי ונוח לעבודה ושטח אחסון אישי.

      - גודל שולחן התומך: מרוחב 90 ס"מ לפחות ועומק 60 ס"מ לפחות וזאת זאת בכדי לא ליצור צפיפות מוגזמת באתר

      - כסא התומך: מבנה אורטופדי לתמיכה בגב, נוח לישיבה למשך יום עבודה שלם.

      - בנוסף לתחנות העבודה של נציגי השירות יהיו בשטח המוקד: עמדה מוגבהת/מופרדת לאחראי משמרת, מטבחון, חדר ישיבות/הדרכה הכולל אמצעי הקרנה ולוח מחיק.

      - שירותים לגברים ולנשים, לרבות שירותי נכים.

      - מערכת מיזוג אוויר חימום/קירור/אוורור עם אפשרות לשליטה בטמפרטורה ע"י עובדי המוקד.

      - מקום ישיבתו של אחראי המשמרת יהיה בחדר המוקדנים או בסמוך אליו.

      - עמדות נציגי השירות יהיו מופרדות מבחינה אקוסטית, כך שיתאפשר מתן שירות יעיל ונעים לאזרח ללא הפרעה.

      - על הספק הזוכה להתקין תאורה מתאימה שתמנע השתקפות על מסך המחשב ותתאים לתאורת המסך. כמו כן יתקין הספק הזוכה תאורת - חירום בכל אתרי המוקד.

      - באתר תהיה הפרדה פיסית בין שטח עבודת נציגי השירות לבין שטח טכני בו ירוכז ציוד התקשורת והמחשוב העיקרי: שרתים, ציוד תקשורת, ציוד מיתוג ותמסורת וכו'.

    - אתר המוקד יאפשר גידול במספר המוקדנים במקרה של תקופות שיא,  עד ל 15 מוקדנים בו זמנית.

    - במידה ובאתר ניתן שרות למספר ארגונים, על הספק לפרט כיצד הוא מתכוון ליצור מידור פנימי בין הארגונים.

  - משאבים נדרשים להקמת המוקד והפעלתו (M)

    - הספק מתחייב להעמיד את כל המשאבים הנדרשים להקמה והפעלת המוקד.

    - העמדת המשאבים תהא באחריות הספק הזוכה ועל חשבונו, לרבות, שדרוג תוספות והרחבות ככל שיידרש בכל תקופת הפעלת המוקד על ידי הספק הזוכה.

  - מערכות נדרשות (M)

    - ברשות הספק מערכות מידע מתקדמות לרבות מערכת  I.T.C אשר ביכולתה למלא את כל הפעילות והשירותים הנדרשים לעיל במוקד, לעבודה יעילה ובאיכות שירות גבוהה.

    - מערכת טלפוניה מתקדמת בטכנולוגית IP

    - המערכת תתמוך בדרישות הבאות:

      - מספר הטלפון אליו יתקשרו הפונים יהיה אותו מספר הקיים כיום לפניות למוקד *4943   מספר זה ידרש להמשיך להיות המספר המוביל לחיוג למוקד השירות. היה ויתחלף הספק הזוכה מהספק הנותן שירותים כיום, נדרש הספק להעביר את המספר המוביל מהספק הקודם.

      - בסיום תקופת ההתקשרות תועבר הבעלות על המספר לידי המזמין.

      - מערכת I.V.R המספקת בין השאר:

        - לספק תהייה טכנולוגיית IVR  במערכות ניתוב השיחות עד להגעה למוקדן.

        - אופן הגדרת ניתוב השיחות יבוצע בתאום עם הארגון וזאת כחלק מהערכות להפעלת המוקד.

        - הארגון יוכל כל תחילת חודש לשנות חלק ואו את כלל  הגדרות מערכת ה IVR וזאת בהתאם לצרכים הבלעדיים של הארגון.

        - הספק נדרש להיערך לכך שכל תחילת חודש קלנדרי ועפ"י הגדרת הארגון יהיה באפשרותו לשנות את ניתוב ההפנית השיחות על ידי מערכת ה IVR.

        - הקלטת המענה האנושי כחלק ממערכת ה IVR  תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו, כאמור בכל תחילת חודש תהייה הגמישות והאפשרות של הארגון לשנות את ניתוב השיחות האלקטרוני.

        - מענה אוטומטי המאשר לפונה כי הגיע למוקד של ",תיאום פעולות הממשלה בשטחים שלום" נוסח ההודעה יאושר על ידי המזמין.

        - מערכת הטלפוניה תאפשר החלפת נוסח המענה כאמור כל תחילת חודש קלנדרי, באופן עצמאי ע"י עובד המוקד, ללא צורך ברכישת שירות מספק המרכזייה.

        - אספקת שירות מענה קולי אוטומטי והודעות קוליות.

        - ניתוב אוטומטי של שיחות ישירות למוקדן פנוי (כלומר ללא שימוש במערכת ניתוב קולי לחץ " 1" למעבר ל ...)

      - מערכת CTI

        - לספק תהייה מערכת עם טכנולוגיית CTI   ראה פרק 3.1.3.7

      - שירות שיחה חוזרת לפונה ((CALL BACK יוצע לאזרח כאשר יש מספר שיחות ממתינות גבוה בתור וזמן ההמתנה ארוך במיוחד (מעל 10 דקות) לקבלת השירות החליט האזרח לקבל את השירות המוצע לו ע"י המוקד ,יסגור את הטלפון, המוקד ישמור על מיקומו בתור ויחזור אליו אוטומטית (בשיחה יוצאת), כאשר יגיע תורו לקבלת השירות.

      - תור המתנה מנוהל F.I.F.O ללא הגבלה למספר הממתינים בתור.

        - בהמתנה בתור יקבל הפונה הממתין הודעה קולית על מיקומו בתור וזמן ההמתנה המשוער לקבלת השירות. ההודעות יעודכנו ויושמעו לאזרח הממתין כל 20 שניות המתנה או יותר, ככל שיוחלט ע"י המזמין, הגדרה גמישה במערכת ה- C.C .

      - יכולת טיפול ב 50 שיחות במקביל (כלומר עד 10 פונים יוכלו לקבל מענה/להמתין  למענה, ללא קבלת צליל "תפוס").

      - יכולת גידול הן במספר העמדות (עד ל 15 עמדות) והן במספר השיחות המטופלות במקביל/ממתינות (עד 15 שיחות), בהתאם לצורך.

      - יכולת מענה המוקד הטלפוני במקרה של הפסקת חשמל, המתאר את התקלה והצפי לפתרונה.

      - אפשרות לביצוע הקלטות של כל השיחות ואפשרות להקשבה לפי מוקדן, זמן, אורך שיחה וכו'.

      - יכולת קבלת פניות ב - SMS והעברתן למערכת המידע במוקד וזיהוי במערכת ה CRM.

      - יכולת קבלת פניות ב - וואטסאפ והעברתן למערכת המידע במוקד וזיהוי במערכת ה CRM.

      - אפשרות הפקת דוחות מידע אודות מספר השיחות המתקבלות והיוצאות, מספר השיחות הנוטשות, משך ההמתנה, מספר שיחות למוקדן וכד'.

הערה: ניתן להפיק דוחות אלו באמצעות מערכת המידע ו/או באמצעות מערכת הטלפוניה.

      - מערכת הקלטה, אחסון ואחזור שיחות טלפון

        - הקלטה ואחסון של כל שיחות הטלפון שקבלו מענה אנושי במוקד השירות.

        - אחסון ויכולת אחזור השיחות לפחות ל- 72 ימי עבודה.

        - המערכת תשמש ככלי להדרכה ולבקרת איכות המענה ( QC ) לספק ואמצעים לבקרת איכות המענה, בקרה ובדיקת תלונות הפונים למשרד.

        - הספק יעביר למשרד, על פי דרישתו, כל קובץ שהוקלט במערכת וזאת בתוך יום עבודה מקבלת הדרישה.

    - מערכת לניהול פניות CRM

מערכת ה CRM  תסופק על ידי הזוכה, המערכת נדרשת לאפשר את היכולות הבאות.

      - המערכת תהיה מערכת CRM המתקדמת ביותר או מערכת ייעודית למוקדי שירות.

      - המערכת תוכל לאחסן מידע של לקוחות עד לנפח של 200 טרה ביט.

      - המערכת תאפשר הזנת הפרטים הבאים עבור כל פנייה (שדות החובה יעודכנו במשותף עם המזמין):

        - זיהוי חד ערכי לפניה (שדה חובה)

        - תאריך ושעת הפניה (תיעוד אוטומטי של המערכת, ללא יכולת התערבות של המוקדן) (שדה חובה)

        - מקבל הפניה (תיעוד אוטומטי של המערכת, ללא יכולת התערבות של המוקדן)(שדה חובה)

        - נושא/סוג הפנייה (מתוך רשימת נושאים/סוגים שתנוהל באופן טבלאי, תיקבע במשותף עם המזמין ותהיה ניתנת לעדכון מעת לעת (שדה חובה)

        - סוג המידע המבוקש: כללי/אישי (שדה חובה)

        - תיאור הפניה (שדה חובה).

        - שפת דיבור הפונה.

        - פרטים אודות הפונה: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., ישוב מגורים, כתובת: רחוב, מספר בית, מיקוד, ת.ד. בשדות נפרדים, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל בחלק מסוגי הפניות יחויב הפונה להזדהות ואז השדות אישור מסירת מידע ע"י גורם חיצוני, שם פרטי, שם משפחה, ת.ז.,ח"פ, דרכון, כתובת למשלוח דואר ושדה טלפון אחד לפחות יהיו שדות חובה. בפניות כלליות לקבלת מידע, לא יחויב הפונה להזדהות. סוגי הפניות בהן ההזדהות הינה חובה ייקבעו ע"י המזמין.

        - שדה למילוי ידני אודות הפניה עצמה במלל חופשי של עד 1000 תווים, את המלל החופשי נדרש למלא כל פניה הגם שהפניה היתה חסרת הנגשת מידע.- פירוט טכני בנושא יבוצע למול הזוכה.

        - פרטים כללים אודות הפניה:

          - אופן קבלת הפניה (טלפון, מייל, SMS , פניה) (שדה חובה) - אוטומטי

          - שפת דיבור  (שדה חובה)

          - סימון פניה חוזרת במערכות תוך סינון "מטרידים"

          - סוג הטיפול שניתן

          - תאריך סיום טיפול. - אוטומטי

          - תיעוד המענה שניתן. – עד 1000 תווים.

          - הערות

          - אפשרות לצירוף מסמכים נלווים.

      - המזמין רשאי יהיה לבקש מהספק הזוכה להוסיף למערכת פריטי הזדהות מידע נוספים (10 פריטים נוספים לכל היותר) או להסיר פרטי מידע.

      - המערכת תאפשר הפקת מידע ודוחות בחתכים שונים, בהתאם לצורכי המזמין.

      - המערכת תאפשר ניהול סקרים אוטומטי, לרבות אפשרות לניתוח המידע המתקבל בסקרים.

      - המערכת תאפשר יצוא הדו"חות ל- EXCEL פורמט  CSV להמשך עיבוד.

      - המערכת תכלול פורטל שיאפשר למשרד צפייה בפניות ובנתוני הפעילות במקוד, בכל עת.

      - יכולת שליחת מייל ללקוח דרך המערכת ישירות למייל הלקוח המופיע בפרטי הלקוח.

      - יכולת שליחת SMS  לפונה בסיום השיחה כחלק מהגדרת המערכת. וזאת ללא צורך בהתערבות המוקדן.

      - הספק יאפשר למשרד צפייה בנתוני המערכת. בהרשאות administrator.

      - ניהול ידע ומענה לשאלות דרך המערכת.

      - דרישות טכניות מערכת ה- CRM

        - הפתרון המוצע הוא מערכת מחשוב וירטואלית בפלטפורמה מחשוב בענן. המערכת בענן, באחריות מלאה של הספק הכוללת התאמה מלאה לדרישות הלקוח , פיתוח ואינטרגרציה, הפעלה, שירות ותחזוקה  נדרשת לכלול את הדרישות שלהלן:

          - המערכת ותתי המערכת נדרשים להיות בתצורה CLUSTER בגיבוי חם (לצורכי REDUNDANCY).

          - בגישה מאובטחת דרך שירות FIREWALL ייעודי . המערכת נדרשת להשתלב בסטנדרטים של מערך המחשוב הלקוח וחייבת לעמוד בכל דרישות האבטחה של הלקוח .

          - עבודה מלאה בסביבת WEB.

          - המערכת תתמוך בביצוע גיבוי ללא הורדת המערכת.

          - גיבוי קר לתוכנת המערכות באמצעות מדיה חיצונית, קלטות, דיסקים וכד' ( לפרט בהצעה).

          - המערכת ו/או בסיסי הנתונים צריכים להיות בעלי יכולת תחזוקה/ ריענון ללא זמני DOWNTIME.

        - זמני תגובה

          - להלן זמני התגובה המקסימליים הנדרשים למערכת.

| זמן מקסימלי בשניות | הפעולה |
| --- | --- |
| 15 | עליית המערכת |
| 1 | מעבר בין מסכים |
| 1 | מסך קלט |
| 1 | שאילתות |
| 10 | דוחות |
| 10 | זמן עדכון ON LINE |

        - אופי המערכת

          - מערכת ה- CRMתורכב ממספר מודולים, כאשר החלוקה למודולים תבוצע בצורה לוגית, בהתאם לצרכי הלקוח בפרויקט. המערכת תהיה   WEBותאפשר גישה , עדכון ושליפת נתונים ON-LINE  מכל עמדת אינטרנט במשרדי הלקוח כוללים רישיון הפעלה .המערכת תכיל ממשקים למערכות מקבילות ב"פרויקט"

        - סודיות

          - המערכת תנוהל באופן ממודר, תוך שמירה על פרטיות וסודיות משתמשי המערכת. אנשים חיצוניים ועובדים שאינם מורשים לבצע פעולות במערכת שלא באחריותם ובסמכותם לא יוכלו לראות את הנתונים ותוכן הפניות שהוזנו למערכת. כמו כן, מחויבת שמירה על פרטיות מוחלטת של הפונים ותיקי הפניה במערכת.

        - שירות

          - תוספת של משתמשים או מודלים קיימים נוספים עד 2 ימי עבודה מההזמנה.

          - חומרה, תוכנה, קוסטומיזציה, שדרוג והרחבות באחריות הספק בלבד.

          - התחייבות לזמינות המערכות ב- MTBF של 98% זמינות.

    - אפליקציית MOBILE.

הבהרה: המזמין יודיע לספק שלושה חודשים מראש על רצונו בהקמת אפליקציית MOBILE –נדרש לתמחר את השירות כחלק ממענה למכרז .

      - האפליקציה תאפשר את כל הפעולות המפורטות במפרט הטכני.

      - האפליקציה תאפשר ביצוע פניה ואו כל שירות של המוקד אשר עומד בכל הדרישות המקדימות לקבלת מענה.

      - רשימת הדרישות המקדימות תיקבע במשותף עם המזמין.

      - האפליקציה תאפשר ללקוח פניה אחת ביום. תיקבע במשותף עם המזמין את אופן האפליקציה, תוכנה ואפיונה.

      - המזמין יפתח את האפליקציה על חשבונו וינגיש אותה למשתמשים.

      - בנוסף, האפליקציה תאפשר הזדהות וקבלת סטטוס טיפול בבקשות, בכפוף להנחיות גורמי אבטחת המידע במשרד.

      - תכנון האפליקציה יאושר על ידי המזמין טרם הקמתה.

    - מערכת לניהול ידע

      - הספק נדרש כחלק ממכרז זה להעמיד לארגון מערכת לניהול הידע, מערכת זו תאפשר הזנת מידע ארגוני שעל בסיסו ינגיש המוקד את הידע לציבור הרחב.

      - המערכת לניהול ידע תתמוך כאינטגרציה מלאה עם מערכת ה CRM  של הספק ובתנאי שתאפשר הזנת מידע אינפורמטיבי שיונגש לציבור, המידע שיונגש הינו מידע אלפאנומרי, טפסים, ומסמכים.

      - המערכת תספק כלי גמיש לבניית תבניות ולקליטת מידע, ללא תלות בספק המערכת.

      - יכולת חיפוש ואיתור מהירה של מידע והצגת תוצאות החיפוש הרלוונטיות:

        - חיפוש לפי מילות מפתח.

        - חיפוש לפי טקסט חופשי.

      - יכולת תמיכה בתזרים שיחה (מוקדן יוכל להשתמש בקלות במערכת הידע תוך כדי שיחה טלפונית).

      - המערכת תתמוך בכלל משתמשי המערכת ותאפשר:

        - מידע על תהליכים ונהלים.

        - מידע על טפסים.

        - שאלות ותשובות.

        - כלי ללימוד עצמי.

        - מבדקי ידע.

      - ממשק מנהל המערכת יאפשר עבודה עצמאית, ידידותית ויעילה למנהל המערכת.

      - ניהול הרשאות.

      - את המערכת ניהול הידע ושלב אגירת המידע, ותצפיות מקדימות בארגון  יבצע הספק על חשבונו כחלק מתמחור מכרז זה.

    - מערכת יעודית "אבן מתגלגלת" במשרדי/אולמות הספק ראה תרשים פריסה בנספח יג'

      - המזמין יפרוס על חשבונו מערכת יעודית  שנקראת  "אבן מתגלגלת" אצל משרדי הספק, המערכת תיפרס על חשבון המזמין, הכולל את התשתית הפיזית ואת הציוד האקטיבי, כולל ציוד קצה, מחשב מסך עכבר ומקלדת, הספק נדרש לפרוס רק תקשורת פסיבית מארון התקשורת הארגוני ועד לעמדת העבודה עצמה.

      - תחזוקת המחשב הקצה תהיה באחריות המזמין, המזמין יקצה מחשב נוסף גיבוי עבור הספק על מנת לאפשר מתן שרידות במקרה בו מחשב הקצה יתקלקל.

      - פריסת התקשורת מארון של הספק עד עמדת הקצה תיפרס באמצעות כבל RJ 45 CAT  6A  עם סיכוך ובתעלה יעודית נפרדת לכל אורכה.

      - המחשב הקצה יחובר לספק מתח יעודי שיועמד על ידי המזמין ויסופק ללקוח, ספק המתח יהיה בהספק של 750W ויתן מענה להפסקת חשמל של עד 10 דקות עבור המחשב והציוד הנלווה אליו- מסך וכו.

      - הרשאות שימוש במחשבי "אבן מתגלגלת"

        - כלל המשתמשים במחשבי "אבן מתגלגלת" נדרשים לעבור סווג בטחוני לרמת סיווג "שמור", לאחר ביצוע הסווג באחריות המזמין לתת לכל מוקדן  USER וסיסמא אישית הנדרשת לעבודה במחשבי "אבן מתגלגלת".

        - משתמשי "אבן מתגלגלת" יוכלו לקבל מידע אודות הארגון וכן לבצע תשאול מידע ארגוני עבור השירותים אותם נדרשים המוקדנים להנגיש לציבור הפונים, עמדות הקצה של מערכת "אבן מתגלגלת" מנוטרות ומבוצעות בבקרה ומעקב כל זמן השימוש בהם, כך שכל שימוש במערכת מבוצע תוך ניטור ובקרה ל הפעולות המבוצעות, המוקדנים נדרשים לדעת כי כל שימוש / שליפת מידע , מבוצע לצרכי עבודה בלבד.

    - מערכת לשליחת SMS

      - מערכת זו תהיה בשימוש בשלב ראשון עבור שליחת הודעות ללקוחות שמערכת ה- CALL BACK לא הצליחה להשיג (לאחר 3 ניסיונות חיוג כושלים).

      - הספק יספק ממשק אוטומטי למערכת SMS אינטגרטיבית למערכות המוקד ( ובכלל זה גם למערכת ניהול הפניות  CRM שתסופק על ידי הזוכה) אשר יאפשר שרותי שליחת הודעות בכל שעות היממה, בכל ימות השנה, לכל רשתות התקשורת התומכות בקבלת מסרונים ( SMS ) ובכלל זה, כל ספקי התקשורת הסלולארית הפעילות כיום ושיופעלו בעתיד. כולל רשתות סלולאריות של הרשות הפלסטינית הפעילות היום ושיופעלו בעתיד, המערכת תבטיח תמיכה בכל רשת תקשורת עתידית נוספת.

      - הספק יפרט את סוג המערכת, דגם ומספר גרסא.

      - הספק יפרט את מספר שנות הניסיון בהפעלת המערכת שם המוקד, גודל המוקד, -פונקציונאליות ממומשת, שם איש קשר מטעם הלקוח ופרטי התקשרות (שם פרטי, משפחה, טלפון וכתובת מייל).

      - הספק יפרט תצורת ההתממשקות לרכיבי הפתרון המשיקים (מערכת CRM  וניהול מוקד).

      - הספק יפרט את ניסיונו בהפעלת המערכת.

      - המערכת תאפשר שליחת מסרונים ללקוחות במהלך שיחה או לאחריה או לצורך עדכון על סיום טיפול בפניה במידה ונדרש המשך טיפול. ושליחה יזומה של הודעה לרשימת לקוחות שתועבר ע"י המזמין (באמצעות קובץ אקסל).

      - המערכת תתמוך במשלוח הודעות לפחות בשפות הבאות: עברית, ערבית ואנגלית.

      - ההודעה תישלח מהמערכת עם זיהוי של מספר פרטי של המשתמש פרטי המשתמש יהיו יעודיים למזמין ויסוכמו בין המזמין לספק(נדרש לאפשר זיהוי המשתמש ששלח את ההודעה).

      - קביעת מספר/טקסט שמופיע כשולח ההודעה – יסוכם על ידי המזמין.

      - מערכת המוצעת תסופק עם ממשק דוחות בו לפחות 5 דוחות אינטגראליים (מובנים במערכת להצגת היקפי הפעילות וסטאטוס הצלחת שליחת ההודעות).

    - דרישות נוספות מכל המערכות

      - המערכות יכללו מנגנון הרשאות מחמיר למניעת חשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים.

      - מנגנוני ההרשאות ואבטחת המידע יאושרו על ידי גורמי הביטחון/אבטחת המידע במשרד.

      - הספק הזוכה מחויב לבצע גיבוי למידע הנאסף במערכות בהתאם לנוהל גיבוי שיאושר על ידי המזמין.

      - העתק מהגיבוי יועבר למשרד, בתדירות שתקבע בנוהל גיבוי שיוכן על ידי הספק בתקופת המעבר ויאושר על ידי המזמין.

      - הספק הזוכה מתחייב לבצע, תוך שבוע, שינויים במערכות הממוחשבות בהתאם לדרישות המזמין, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

      - הספק הזוכה יהיה אחראי לרכישת החומרה, התוכנות וציוד התקשורת, ולשאת בעלות השימוש בקווי התקשורת . הנדרשים להפעלת מערכות המידע, כמו כן גם לתחזוקתם של הרכיבים ועדכונם במהלך כל תקופת ההתקשרות.

      - הספק מתחייב להיערך להפעלת המוקד ומסירת מידע, גם במקרים של השבתת מערכת המחשוב (עקב הפסקת חשמל או כל סיבה אחרת), כולל השלמת הזנת המידע למערכת עם חזרתה לפעולה.

    - מערכת דואר אלקטרוני

      - ברשות הספק נדרש להיות יכולת לקבלת דואר אלקטרוני מהפונים, מערכת זו תתמוך ביכולת קבלת דואר אלקטרוני בפרוטוקול SMTP.

      - תיבת דואר האלקטרוני של הספק נדרשת לתמוך בקבלת דואר בנפחים גדולים עד ל 100MB  לגודל מייל בודד, תיבת דואר האלקטרוני אצל הספק תהייה ללא הגבלת אחסון, נפח התיבה יוכל להכיל מידע בנפח של עד 20 TB.

      - כחלק ממענה אוטומטי בפניות הלקוחות למוקד תושמע כתובת המייל של המוקד שאליו הפונים נדרשים לשלוח את הפניות.

      - שם תיבת הדואר האלקטרוני תהיה בעלת 3 אותיות מקסימום. הגדרת תיבת הדואר האלקטרוני תבוצע במשותף עם המזמין.

  - שירותים נוספים

    - מוקדנים

      - בנוסף לאמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק הזוכה שירותים משלימים בהיקף של עד 9504 שעות עבודה לשנה. המזמין רשאי להגדיל את היקף השעות השנתי בהיקף שלא יעלה על  100% מההיקף הראשוני בכל שנה  )כלומר בשנה השנייה ניתן להרחיב ל עוד 9,504 שעות, בשנה).

      - יתרת השעות מכל שנה תעבור לשנה הבאה ותתווסף למכסה של אותה שנה )לדוגמה: אם בשנה ראשונה נותרו 200 שעות, בשנה השנייה יהיו 9,504 שעות וניתן יהיה להרחיב עד 9,704 שעות(. התשלום עבור שעות אלו יהיה עפ"י ביצוע בפועל כחלק מהצעת הספק ראה פרק עלות.

      - המזמין שומר לעצמו להפוך חלק מהשעות לתפוקות:

        - המזמין יפנה לספק לקבלת הערכת שעות לביצוע מטלה מסוימת, ביצוע המטלה תתאפשר משעות בסעיף 3.10.1.

        - הערכת השעות שתוצע ותאושר ע"י המזמין תתורגם לתפוקה בסכום שעות קבוע )בהתאם לתעריפים של מבצעי השירות).

    - תוכניתן לשינויים/התאמות במערכות המידע

      - בנוסף לאמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק הזוכה שירותים משלימים בהיקף של עד  800 שעות עבודה לשנה. עבור תוכניתן שיידרש לפיתוח אפליקציות ושינויים במערכות המידע אצל הספק שאינם כלולים במכרז זה. המזמין רשאי להגדיל את היקף השעות השנתי בהיקף שלא יעלה על  100% מההיקף הראשוני בכל שנה )כלומר בשנה השנייה ניתן להרחיב לעוד 800 שעות,  בשנה.

      - יתרת השעות מכל שנה תעבור לשנה הבאה ותתווסף למכסה של אותה שנה )לדוגמה: אם בשנה ראשונה נותרו 200 שעות, בשנה השנייה יהיו 800שעות וניתן יהיה להרחיב עד 1000 שעות(. התשלום עבור שעות אלו יהיה עפ"י ביצוע בפועל כחלק מהצעת הספק. ראה פרק עלות.

      - המזמין שומר לעצמו להפוך חלק מהשעות לתפוקות:

        - המזמין יפנה לספק לקבלת הערכת שעות לביצוע מטלה מסוימת, ביצוע המטלה תתאפשר משעות בסעיף 3.10.2.

        - הערכת השעות שתוצע ותאושר ע"י המזמין תתורגם לתפוקה בסכום שעות קבוע )בהתאם לתעריפים של מבצעי השירות).

- תקופת ההיפרדות (M)

  - כללי

המזמין רשאי להחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם תום תקופת החוזה מבלי לממש את אופציית ההארכה, או בתוך תקופת החוזה וזאת בהתראה של 90 יום מראש שתימסר לזוכה על ידי המזמין. זכות זו הינה בלעדית למזמין. סיום ההתקשרות או אי הסכמה להפעלת האופציה מקום בו יחפוץ המינהל בכך, דינן כהפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגרוע מנכונות האמור לעיל, תעמוד למשרד הזכות להפסקת ההסכם, במקרים הבאים:

    - הפסקה מסיבות הקשורות בספק אי עמידה ברמת השירות הנדרשת וכד'.

    - הפסקה מסיבות הקשורות במשרד כתוצאה משיקולים פנימיים וכד'.

    - תפקידו של מנגנון ההיפרדות להבטיח מעבר חלק ונוח מהשירותים הניתנים עפ"י מכרז זה למסגרת שירותים אחרת שתבחר ע"י המזמין, באופן שלא ייפגעו רצף ורמת השירות.

    - הספק מתחייב לגלות רצון טוב, שיתוף פעולה מלא ומקיף, לקיים את כל בקשות המזמין ולסייע לו לממש את הצלחת המעבר.

  - השלמת תוכנית ההיפרדות

    - בניית תוכנית היפרדות מפורטת היא חלק מחוזה השירותים. התוכנית תוכן בשיתוף עם המזמין במהלך תקופת ההיערכות. תוכנית זו תעודכן על ידי הספק מעת לעת ולפחות אחת לשנה, התוכנית המעודכנת תאושר על ידי המזמין. התוכנית תפרט את הפעילויות, לוחות הזמנים, העלויות והאחריות לשתי תקופות:

      - תקופת ההתרעה מיום הודעת המזמין על הפסקת ההסכם ועד סיום ההסכם.

      - תקופת התמיכה מיום הפסקת ההסכם ועד 6 חודשים לאחר מכן.

  - תהליך ההודעה על הפסקת השירותים

    - ההודעה שישלח המזמין לספק תכלול: את משמעות ההפסקה, האם העברת השירותים תתבצע ל( מיקור פנים ) ( או לספק אחר או לשילוב בין השניים, האם בכוונתו להפסיק לחלוטין את השירותים שניתנו ע"י הספק או האם בכוונתו להמשיך ולקבל שירותים חלקיים מהספק.

    - עם קבלת ההודעה יוקם צוות היפרדות משותף, בראשות נציג המזמין, אשר יעסוק בתהליך ההיפרדות. הספק מתחייב לסייע ככל הנדרש למשרד ולשתף פעולה עם נציגיו ועם צדדי ג' מטעמו, לרבות במידע ובכל חומר אחר המצוי אצלו בקשר עם השירות שנתן למשרד.

  - מחויבות הצדדים בתקופת ההתרעה

    - קיום ההסכם

      - בתקופת ההתרעה יקיימו הצדדים את כל מחויבויותיהם עפ"י ההסכם שנחתם בין הצדדים.

    - חפיפה

      - בתקופת ההתרעה תתחיל להתבצע חפיפה בין הספק לבין מבצע השירותים הנבחר. תקופת החפיפה תתחיל מייד עם תחילת תקופת ההתרעה או עם בחירת המבצע המחליף, המוקדם מביניהם.

      - העברת/השבת כל מרכיבי השירות לרשות המזמין.

      - הספק יחזיר למשרד את כל המסמכים, התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר הנוגע למתן השירות, בין אם נוצרו ו/או נמסרו לו בתקופת ההסכם, או לפני כן, במצב כפי שניתנו לו ע"י המזמין ואת כל המסמכים והתיעוד שהוכנו ע"י הספק או מי מטעמו.

      - הכוונה לכל מסמך, תעודה או כל פרט אינפורמציה, כאמור, על כל מדיה שהיא: נייר, צילום, הקלטה, מדיה מגנטית או אחרת וכד'.

      - הספק יעביר את כל מרכיבי השירות באופן שלא יישאר בידיו שום פרט אשר לא היה בידיו טרם הסכם זה.

      - הספק יתחייב כי לא יחתים את עובדיו/נותני השירות מטעמו על הסכם המונע מהם לעבור ללקוח או לספק החדש שייבחר.

      - השמדה מוחלטת של נתונים

        - עם השלמת העברת/החזרת מרכיבי השירות כמפורט בסעיף 4.4, יבצע הספק השמדה מוחלטת של הנתונים אשר היו מאוחסנים במערכות המידע שלו עבור המזמין, לאחר שהעביר עותקים מושלמים מהם למשרד וקיבל אישור בכתב מהמזמין להשמדת הנתונים.

        - כללי ההשמדה ייקבעו עפ"י הנחיית נציג המזמין.

      - הספק יתחייב באופן מפורש, כחלק מהצהרת ההיפרדות, כי לא נותר בידיו כל חומר או מידע, או תיעוד הנודע למתן השירותים נשוא מכרז זה.

  - מחויבות הצדדים בתקופת התמיכה

    - תקופת התמיכה מתחילה עם תום תקופת ההתרעה ותימשך עד 6 חודשים, לפי החלטת המזמין.

    - בתקופת התמיכה לא יהיה הספק אחראי לרמת השירות לה התחייב בתקופת ההסכם.

    - האחריות למתן השירותים תהיה באחריות המזמין (או מי מטעמו כפי שימצא לנכון), התמיכה של ספק תהיה בשיטה של קבלני משנה או בחפיפה או בכל דרך אחרת. הספק מתחייב לתת שירותי תמיכה למשרד בין אם באופן ישיר ובין אם דרך מי מטעם המזמין, לרבות לספק אחר שיבחר על ידי המזמין.

- מועדי מתן השירות (M)

  - שעות פעילות המוקד הטלפוני :

    - ימים א' ה' 08:00-17:00.

    - המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהספק להפעיל את המוקד בין השעות : 07:00-20:00 שהתשלום על השעות הנוספות (07:00-08:00, 17:00-20:00) יהיה בתעריף של 125% מהתעריף הקבוע של שעת מוקדן.

    - המזמין יודיע לספק על רצונו לשנות את שעות הפעילות, וזאת בהתראה של 30 יום מראש. שינוי של שעות הפעילות יכול שיהא גם שלא באופן קבוע, אלא לצורך מתן מענה להתפתחויות נקודתיות ולזמן קצוב ומוגדר. במקרה כזה, רשאי המזמין להודיע לספק על רצונו בקבלת שעות פעילות נוספות מעבר לנקוב בסעיפים 5.1.1 ו-5.1.4, אף בהתראה של פחות מ-30 יום, ובלבד שההתראה לא תפחת מ-14 יום. היה וההתראה ניתנה תוך פרק זמן הנמוך מ-30 יום, התמורה בגין מתן שירותי המוקדנים תעמוד על תעריף של 150% מהתעריף הקבוע, מיום תחילת מתן השירותים בשעות הפעילות המורחבות ועד לתום תקופה של 30 יום מיום ההתראה. יודגש, כי התמורה המוגדלת האמורה תשולם רק בעבור שעות הפעילות שנתווספו, ובעבור שעות הפעילות הרגילות תשולם התמורה הרגילה.

    - המוקד לא יפעל בימי שבתון כגון יום העצמאות ויום הבחירות.

  - רמת שירות

    - 80% מהשיחות ייענו תוך 60 שניות מרגע כניסת השיחה לתור המוקד, כלומר לאחר השמעת הודעת הפתיחה המוקלטת ומרגע בחירת הפונה באופציה המתאימה במערכת ניתוב השיחות.

  - זמן המענה ללקוחות שפנו במייל או בפניה:

    - ב-80% מהמקרים עבור מייל/פניה שהתקבל עד השעה 14:00, תינתן תשובה באותו היום, ו-20% נוספים תוך 24 שעות.

    - אחוז השיחות הננטשות מתוך כלל השיחות הנכנסות למוקד, לא יעלה על 5%. זמן תגובה ללקוח ששלח מסמכים לבדיקה יהיה תוך יום עבודה אחד ממועד קבלת מסמכים מהלקוח.

  - אחוז הפניות שייפתרו במוקד: 80%

    - עד 10% מפניות יטופלו תוך 24 שעות ממועד הפניה.

    - עד 10% מהפניות יטופלו בתוך 72 שעות ממועד הפניה.

    - שיחות יוצאות יזומות: באופן יומי לגבי השלמת מסמכים שהגיעו יום קודם.

  - בקרת איכות השירות במוקד וזמינות המוקד:

    - לקוחות סמויים - התקשרויות של לקוחות סמויים מטעם המנהל האזרחי באיוש.

    - תוצאות סקרי שביעות רצון שיופקו אוטומטית ממערכת ניהול הפניות של הספק. הסקר יופץ ללקוחות במייל או בסלולרי.

    - הסקר יבוצע מדגמית עבור 10% לפחות מהפונים למוקד.

    - סקרי שביעות רצון שיבוצעו על ידי המוקדנים בסיום שיחה עם פונה.

    - הקשבות מדגמיות של המנהל האזרחי באיו"ש באמצעות מערכת ההקלטות או תצפיות.

    - הספק הזוכה יידרש לעמוד ברמת שירות בהתאם לפירוט בנספח י' .

    - בתקופת הפיילוט (שלושה חודשים להפעלת המוקד ממועד סיום תקופת ההיערכות), תימדד רמת השירות, אך לא יופעל מנגנון הקנסות. המדידה בחודשים אלו הינה חלק מההערכות ותהווה משוב, הן לספק והן למזמין, אודות השיפורים/שינויים הנדרשים על מנת לעמוד ברמת השירות.

    - אחת לרבעון יידרש הספק הזוכה להגיש למזמין דוחות להוכחת עמידתו בהסכם רמת השירות.

    - הדו"חות יופקו מתוך המערכת הממוחשבת, ללא התערבות ידנית.

    - במידה שהספק הזוכה לא יעמוד ברמת השירות הנדרשת בהסכם, יופעל מנגנון הקנס המפורט בהסכם רמת השירות .

- משתמשים ומערכות משיקות - תיחום חיצוני (M)

  - משתמשי קצה

    - משתמש רגיל - תצוגה של נתונים ואפשרויות בחירה.

    - הספק יאפשר למזמין לקבל על ל 150 USER עבור המערכות של הספק- לצרכי גישה למידע המשותף.

    - משתמש בכיר/אנשי תחום תקשוב תצוגה רגילה/מפורטת של נתונים ואפשרויות.

    - אדמיניסטראטור – אפשרויות מלאות לצפייה ברמה המידע הפנימי, מתן הרשאות למשתמשים נוספים, יכולת הפקת דוחו"ת, יכולת צמצום תצוגת תפריטים.

    - מערכת אבן ומשתמש אבן - ראה בפרק מערכות הפעלת מערכת "אבן מתגלגלת".

  - מערכות מידע משיקות:

    - ממשקים לייצוא נתונים למערכות חיצוניות: נתוני פניות, דוחות, תוכנות OFFICE  למיניהם, WORD, POWER POINT, EXCEL,   ACCEES ועבור התממשקות טכנית למול מערכת  CRM של חברת מיקרוסופט,

- אבטחת מידע (M)

  - המערכת מסווגת "בלמ"ס", צבר המידע במערכת מסווג "בלמ"ס".

  - מערכת "אבן מתגלגלת" הינם בסווג "שמור".

  - הנהלים יקבעו ע"י גורמי בטחון מידע מטעם המזמין ובתאום עם מנהל הפרויקט מטעם  
 הספק.

  - במהלך פיתוח ומימוש המערכת במתקניו יוודא הספק קיום נהלי בטחון המידע, בהתאם 
 להוראות גורמי הביטחון, לגבי כל חומר השייך לפרויקט.

  - עובדי הספק שלצורך מילוי תפקידם ידרשו להיכנס למתקנים ביטחוניים ידרשו להיות 
 בעלי סיווג בטחוני ויפעלו תחת הגבלות והנחיות הגורמים הביטחוניים במקום.

  - הספק לא יפרסם ברבים את עובדת קיומו של הפרויקט והמערכת, ו/או פרטים כלשהם  אודות המערכת, ללא תאום והסכמה מראש ובכתב של המזמין, הן לעצם הפרסום והן  
 לתוכנו.

  - הספק יפעל לקיום ההנחיות וההוראות בנושא בטחון מידע ובטחון שדה, ויהיה אחראי 
 למימושן בפועל, גם לגבי כל קבלני המשנה שיועסקו על  ידו.

  - יכולת שימוש באתרים המופרדים ע"י Firewall.

  - תהיה אפשרות תקשורת מאובטחת HTTPS בין רכיבים באמצעות התקנת SSL על שרת היישום המרכזי.

- תוכנית עבודה כוללת (M)

  - שלבים בהטמעת המערכת בהתאם ללו"ז בימי עבודה: ראה גם נספח ט"ו

    - ARO – מועד הוצאת ההזמנה לספק – יציאה לדרך.

    - AROּ + 7 ימים – מפגש ראשוני לתחילת תיאום מערכות.

    - ARO+ 14 יום –  סיכום אופן המערכות והמנשקים הנדרשים.

    - ARO + 14 יום עד 30 יום  –  עבודה פנימית והערכויות של המזמין והספק בהיבט גיוס עובדים, הדרכתם, מבחנים, ביצוע תצפיות, הזנת המידע למערכת הידע של הספק, הכנת ריהוט, מקום פיזי למוקדנים, כתיבת מבחנים וכו'.

    - ARO  + 30 ימים -  התחלת הפיילוט – כפי שמופיע במכרז.

    - שלב 8.1.5 + 30 ימים – סיכום פיילוט.

    - שלב 8.1.6 + 5 ימים - המשך עבודה של הספק מול כל משרדי תיאום פעולות הממשלה בשטחים  הרלוונטיים בהתאם להנחיית המקשר.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את התאריכים בהתאם לאילוציו ולשיקול דעתו, לרבות שינויים בסדר השלבים.

- תפעול שוטף(M)

    - תפעול שוטף יתבצע על ידי ההספק בהתאם לתכולת מכרז זה.

    - הספק יספק תמיכה במוצר ויטפל בתקלות ובעיות בהתאם לאמנת השירות הנדרשת ממכרז זה.

    - הספק יספק אחריות ותחזוקה במעבדת הלקוח לתוכנה והחומרה שנרכש עבור הפרוייקט.

  - תיעוד המערכת (M)

    - הספק יספק תיעוד מלא הכולל את הרכיבים הבאים:

      - הוראות התקנה והפעלה.

      - הוראות אחזקה בדרג המפעיל.

      - יינתנו 3 העתקים לפחות מכל סוג של ספרות עבור כל גרסה ב – Hard Copy.

      - יינתנו 3 העתקים לפחות מכל סוג של ספרות עבור כל גרסה ב – Soft Copy.

  - שירות ותחזוקה

    - התקנות והגדרות המערכת(M):

      - המזמין יתקין תוך 30 יום ממועד חתימה על החוזה את מערכת "אבן מתגלגלת " באתר שיופעל לטובת מתן מענה לפניות ציבור.

      - היה ובמועד הפעלת המוקד לא תידרש מערכת "אבן מתגלגלת" להתקנה במוקד- אזי אין המזמין מתחייב להתקין מערכת זו .

- עלות (S,M)

  - כללי

    - הספק יציין מהי עלות מימוש הפרויקט - בכללותו.

    - הספק יפרט את הצעתו עפ"י הסעיפים המופיעים בפרק זה וכן לכל סעיף וסעיף .

    - הצעת מחיר של הספק תובא במלואה בפרק זה בלבד.

    - המחירים בהם ינקוב הספק הם סופיים ולא יידרש כל תשלום מעבר לכך. כל רכיב שיכלל במסגרת הפתרון המוצע ייחשב ככלול בהצעת המחיר ובהתחייבויות הספק למילוי דרישות המפרט.

    - כל מקרה של ספק או אי בהירות לגבי הנדרש בפרק זה , יש ללבן עם הלקוח בשלבי ההבהרה הקודמים להגשת המענה.

    - הספק יציין את הצעת המחיר בשקלים חדשים ללא מע"מ. המע"מ יצורף בעת התשלום בפועל, כפי שיעורו מעת לעת.

    - ההצעה והתמחור יהיו עבור מתן השירותים במשך שנה אחת (שנה מלאה). על המציעים לתמחר את העלויות, תוך לקיחה בחשבון של כלל ההוצאות והעלויות הנדרשות מטעמם, לרבות מרכיבי רווח, הוצאות עובדים, מיסוי (למעט מע"מ), תפעול וכיוצ"ב.

    - לתשומת לב המציעים, את סעיף 10.2.6 למכרז יש למלא בנפרד משאר מסמכי המכרז ולצרפו להצעה כשהוא מונח במעטפה סגורה ונפרדת, הנושאת את פרטי המכרז ופרטי הספק.

  - מודל התקשרות

    - רכיבי העלות

      - להלן הפרמטרים שבגינם יבוצע תשלום ע"י ידי הלקוח. מעבר לעלות זו לא יבוצע תשלום נוסף.

      - נציגים/מוקדנים –  6 מוקדנים משעות 08:00- 17:00

      - כלל רכיבי המכרז והמפרט הטכני שמפורטים בגוף המכרז לרבות- תצפיות, IVR, CTI   איסוף הידע וניהולו בניית אתר ניהול הידע ברשת האינטרנט, רכיב צ'אט ,הדרכת מוקדנים, נסיעות, ניהול תורים, MOBILE , כאמור עפ"י המופיע בגוף המכרז.

      - 9000 שעות נוספות של מוקדן/קלידן המזין מידע (מעבר למוקדנים/קלדנים הקבועים), שישולמו עפ"י ניצול בפועל כחלק ממתן מענה בשעות עומס.

      - 800 שעות נוספות עבור תוכניתן לפיתוחים ושינויים יעודיים שיוגדרו על ידי המזמין.

ככל שיהיה ניצול של מעל ל-800 השעות הנקובות בסעיף זה, יהיה רשאי המינהל לדרוש שינויים ושיפורים  נוספים בתמחור קבוע מראש של הנחה בת 15% על המחיר הנקוב בסעיף 11.2.7(C)) לכל שעה.

      - ניהול ואיסוף הידע והמידע כולל תצפיות אצל הלקוח.

    - הגדרות

      - נציג /מוקדן – עבור נציג שירות המטפל בפניות ציבור בין השעות 08:00-17:00 עפ"י ביצוע LOGIN במערכת ה CALLCENTER/ CRM.

      - תשלום עבור נציג ישולם על פי שעות עבודה 08-00-17:00 ביצוע LOGIN  הפועל מיום הפעלת המוקד (מענה לשיחות) כאשר טווח אחוז מימוש מתוך שעות  הLOGIN  הינו 75%

      - יובהר ויודגש בזאת כי הספק ישלם לעובדיו בגין שעות עבודתם כולל זמן ההפסקה וכל זמן אחר הנדרש במסגרת עבודתם.

      - אחוז תעסוקת נציג: 75%- התשלום עבור העסקת נציג יבוצע עבור השעות ובתנאי שאחוז התעסוקה היומי עמד בין 75%-80% ולא פחות מ-130 פניות ביום לנציג. במידה ואחוז התעסוקה נמוך מהיעד של כל אחד מהנציגים לאורך זמן, יבוצע קיזוז למול הפרמטרים הבאים. דוגמא:

| פרמטר | אחוז תעסוקת נציג |
| --- | --- |
| יעד | 75% |
| ביצוע בפועל | 70% |
| פער ליעד | 8% |
| תרגום הסטייה לקנס | X – עלות נציג X*(100-5) – תשלום נציג חודשי |
| סה"כ תשלום בגין הנציג בחודש | 95% |

    - שעות מדריך/מנהל מוקד

      - שעות בגין הדרכת נציגי השרות בשלב התפעול השוטף , כולל שלב ההקמה, ובעבור כל הדרכה נוספת הנדרשת עבור נציגים שיוחלפו ועבור השתכללות מקצועית של הנציגים במשך כל תקופת המכרז.

    - מדדים כמותיים

      - בתחילת הפעילות, היעדים שימדדו במסגרת היעדים הכמותיים הינם:

| מס"ד | פרמטר | יעד | שיטת חישוב |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | רמת שירות | 80% מהשיחות נענות תוך 60 שניות | כמות שיחות שנענו תוך 60 שניות |
| 2 | אחוז נטישה | 5% | כמות שיחות שננטשו / שיחות נכנסות |
| 3 | רמת שירות לפניות מערך אחורי (פניה/מייל) | 80% לסיום טיפול תוך 24 שעות. 20% לסיום טיפול תוך 48 שעות | פניות שטופלו תוך 24 שעות /סה"כ פניות פניות שטופלו תוך 48 שעות/סה"כ פניות |

      - במהלך תקופת ההתקשרות ישתנו יעדי הפעילות בהתאם לצורך וזאת מתוך בחינת כמות פניות ומענה צפוי בפועל.

      - המדדים הכמותיים ימדדו ברמה היומית.

      - בעבור כל יום בו תהייה חריגה מהיעדים, תוגדר חריגה מהיעד לגבי אופן ביצוע התשלום. -לדוגמא

| ביצוע/יעד | אחוז נטישה 5% | אחוז שיחות נענות תוך 45 שניות 80% | רמת שירות מערך אחורי 100% | סך חריגות מהיעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2017 | 5% | 80% | 100% | 0 |
| 2.1.2017 | 10% | 70% | 100% | 1 |

      - כמות הסטיות החודשיות מהיעד תבחן בהתאם לטבלת המדרג הבאה:

| מדרגה | טווח סטיה - כמות | גובה פיצוי/בונוס |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 10,000 ₪ בונוס חודשי |
| 2 | 1-2 | 5000 ₪ בונוס חודשי |
| 3 | 3-9 | 0 ₪ |
| 4 | 10-15 | 7500 ₪ קנס |
| 5 | 15-20 | 10,000 ₪ קנס |
| 6 | 20+ | 20,000 ₪ קנס והפרה יסודית של ההסכם |

      - למען הסר ספק, הפיצויים המוסכמים הנ"ל יוכרו כחוב שחייב הספק למינהל מכוח ההסכם המצורף למכרז זה, והוא יהיה כפוף לזכות הקיזוז של המינהל, נוסף על כל סעד אחר המגיע למינהל מכוח ההסכם ו/או כל דין. הסכומים נקבעו בשים לב לנזקים העשויים להיגרם למינהל בשל ההפרות והחריגות מהוראות מתן השירותים, ואולם אין בהם בכדי להגביל את זכאותו של המינהל לפיצויים בהתאם לכל דין או להוראות ההסכם.

    - ניהול ידע

      - הספק נדרש כחלק ממכרז זה להעמיד לארגון מערכת לניהול הידע, מערכת זו תאפשר הזנת מידע ארגוני שעל בסיסו ינגיש המוקד את הידע לציבור הרחב, את כלל המידע איסופו והכנסתו למערכת יבוצע על ידי המוקד כחלק מתמחור מכרז זה.

    - הצעת המחיר

המציע יידרש להגיש את הצעת המחיר באופן  נפרד מיתר חלקי ההצעה, במיקום המיועד לכך במערכת "יהלום".

| סימון | רכיב | עלות (בש"ח, ללא מע"מ) | משקל יחסי לסעיף והערות |
| --- | --- | --- | --- |
| A | הצעת מחיר לעלות כוללת לתכולת המכרז לתקופה הראשונה כפי שמופיע בגוף המכרז. | _________ש"ח | 30% |
| B | הצעת מחיר לעלות כוללת לתכולת המכרז כפי שמופיע בגוף המכרז לתקופה השנייה, על בסיס עלות העסקת 6 (שישה) מוקדנים, עבור שנת עבודה. (b * 247 *6) | __________ ₪ | 30% |
| b | הצעת מחיר למוקדן, עלות למוקדן אחד ליום עבודה אחד לשעות 08:00-17:00 | __________ ₪ | 25% |
| N | הצעת מחיר לעלות שעת פיתוח תוכניתן לביצוע שינויים ושיפורים במערכות (עד 800 שעות שנתי) כולל כל הפעילות המפורטת בסעיף 3.10.2. | __________ ₪ | 10% |
| M | הצעת מחיר לעלות שעת מוקדן בשעות (עד 9000 שעות שנתי) כולל כל הפעילות המפורטת בסעיף 3.10.1. | __________ ₪ | 5% |
| S | הצעת מחיר לשעת קלדן להזנת נתוני ניהול הידע של הארגון למערכות המחשוב של הספק במערכת ה C.R.M כולל כל הפעילות המפורטת בסעיף 3.2.4. | _____ ₪ | 5% |
| חתימת הספק: ________________ תאריך: _________________________ |  |  |  |

      - הערה: ביחס לחישוב האחוזים בפרק זה, הציון שיינתן יהא יחסי, בבחינה של כל סעיף, בהתאם לנוסחה הבאה:

המחיר הנמוך ביותר X האחוז ברכיב הנבדק

המחיר הנבדק

    - תנאי תשלום

      - באחריות הספק לספק את כל הדוחו"ת הנדרשים לנתוני מודל הקנס/פרס.

      - הספק יגיש ללקוח עד ה-10 בכל חודש, בצירוף לחשבון החודשי דו"ח מפורט הכולל את כלל הפרמטרים הרלוונטים למודל ההתקשרות, דוחות מערכת מקוריים ודוחות החשבון וחישובי התשלום בגין מנגנון קנס/פרס.

      - התשלום השנתי בגין תמחור כלל המכרז, יבוצע עפ"י הפירוט הבא:

        - בתקופה הראשונה להתקשרות:

          - התקופה הראשונה – מיום חתימת הסכם ההתקשרות ע"י הגורמים המוסמכים במינהל והוצאת ההזמנה לספק (לפי המאוחר), ועד להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 8.1.1.

          - לאחר השלמת אבן הדרך הנקובה בנספ"ח ט"ו, יוגש חשבון ע"ס 20% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 100 .

          - 20% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 190 יום מיום השלמת אבן הדרך הנקובה בנספ"ח ט"ו ובכפוף להשלמת אבן הדרך הנקובה בנספ"ח ט"ו

          - 30% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 280 יום מיום השלמת אבן הדרך הנקובה בנספ"ח ט"ו ובכפוף להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 8.1.1

          - 30% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 365 יום מיום השלמת אבן הדרך הנקובה בנספ"ח ט"ו ובכפוף להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 8.1.1.

          - התשלום יתבסס על המחיר שסוכם כעלות לשירותים ונכתב בסעיף A.

        - בתקופה השנייה להתקשרות והלאה:

          - התקופה השנייה – מיום השלמת התקופה הראשונה.

          - התשלום יהא בהתבסס על הביצוע בפועל, ובתשלום חודשי בהתאם לתפוקות, לדו"חות ולקנסות והפרסים כמפורט במסמכי המכרז (B או b, לפי מודל התשלום שיקבע המינהל כל שנה. בהתחלה - B).

        - תשלום קנס/פרס ישולם כל חודש בנוסף לסעיף 10.2.4.5 כחלק מתשלום חשבוניות.

        - אישור תשלום קנס /פרס יהיה לאחר קבלת כלל המידע מהספק ובאישור בכתב בלבד של המזמין.

        - כלל התשלומים יבוצעו על פי הנחיות חשכ"ל לתשלום לספקים כפי תוקפם באזור יהודה ושומרון ובהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות.

נספחים

נספח א - פרטי הספק

| שם החברה: |  |
| --- | --- |
| ח.פ.: |  |
| כתובת: |  |
| שמות מורשי חתימה: |  |
| פרטי איש קשר: |  |
| טלפון להתקשרות: |  |
| כתובת דוא"ל לקבלת הודעות: |  |

אנו החתומים מטה, נציגי הספק שפרטיו פורטו לעיל, מציעים בזה את שירותינו לביצוע השירותים שבנדון, בהתאם לתנאי מכרז מספר 13/25 להקמת מוקד טלפוני  להנגשת מידע לציבור עבור תיאום פעולות הממשלה בשטחים (להלן: "המכרז"):

- הננו מצהירים ומאשרים שקראנו והבנו את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייבים כי הננו עומדים בתנאי המכרז על כל תתי סעיפיו, מבינים את מהות השירותים ומסכימים מראש לכל תנאי המכרז, קיבלנו את מלוא המידע האפשרי בטרם הגשנו את ההצעה, בדקנו את כל הנתונים, הפרטים והעובדות כך שאנו מנועים מלהעלות כל טענה כי לא ידענו או לא הבנו פרט או תנאי כלשהו של המכרז וכן אנו מתחייבים כי נמלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז לשביעות רצונכם המלאה.

- הננו מצהירים ומאשרים כי אנו מכירים היטב את הדין ביהודה ושומרון ובישראל, לרבות אם כי מבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים ביהודה ושומרון ובישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים.

- מצורפים בזה טפסי ההצעה, וכל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז במעטפות נפרדות, הכל בהתאם לתנאי המכרז.

- אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידנו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- ידוע לנו כי ביצוע הפרויקט והוצאת ההתקשרות לפעול מותנית באישור ועדת המכרזים בדבר קיומו של תקציב עדכני לפרויקט. המינהל האזרחי אינו מתחייב להוציא לפועל את ההתקשרות בתאריך מסוים ו/או להוציאה לפועל בכלל, ויהיה אף רשאי שלא לבצע את הפרויקט ולמצער לדחות את תחילת ביצוע העבודות, והכל בכפוף להחלטתה של ועדת המכרזים.

- הצעתנו תחשב כעומדת ותקפה על כל פרטיה, עד לתאריך  27.8.2025.

| תאריך | שם מלא של מורשה חתימה | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

אני הח"מ ________________  עו"ד, מאשר כי ההצעה הנ"ל נחתמה בידי _____________

המוסמכים לחתום בשם הספק _________________ ולהתחייב בשמו על ההצעה.

_____________________                                              ________________________

תאריך                                                                                                חתימה

נספח ב' - תצהיר הספק והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________________ (להלן: "הספק") מתחייב בזאת כדלקמן :

הנני מתחייב שלא יהיה לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני משנה מטעמי, או ליועצים אחרים העובדים במשרדי, במהלך תקופת מתן השירותים במסגרת מכרז  13/25 לאספקת מערכת ניהול פניות הציבור עבור תיאום פעולות הממשלה בשטחים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין במדינת ישראל או באזור יהודה ושומרון, בתחום מתן השירותים נשוא המכרז, וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.

הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

הנני מתחייב להודיע למזמין ולמשרד הממשלתי באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין או המזמין הממשלתי בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.

אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד, ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה - "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר הטוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק על כל קשריו המקצועיים ו/או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למזמין.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם/ים בשם הספק | חתימה/ות וחותמת הספק |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

___________

(חתימה + חותמת + תאריך)

נספח ג' - נמחק

נספח ד' - הצהרת סודיות

אני החתום מטה הח"מ __________________ (להלן: "הספק"), העוסק בעניינים שונים הקשורים לניהול מערכת להנגשת מידע לציבור עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון 13/25 (להלן: "השירותים"), מצהיר בזאת כי לאחר שהוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע רגיש מסוגים שונים (להלן: "המידע"), בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ו/או הנוגע לפעילותיהם של המנהל האזרחי, צבא ההגנה לישראל, משרד ממשלתי ממשלת ישראל, ו/או מידע מסחרי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, נתונים שונים על תושבים או חברות באזור יהודה ושומרון (בין אם נתונים אישיים ובין אם נתונים פיננסיים או מסחריים), מסמכים, ממצאים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר לביצוע השירותים, הנני מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לרבות לא לעשות כל שימוש לצורך מתן ייעוץ, לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם לרבות לא לגורמים אחרים העוסקים או הקשורים בנושאי השירותים, לא להשתמש לצרכים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע, אשר יגיע לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים לשירותים ולאחר סיום מתן השירותים.

הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה לרבות הגורמים המקצועיים מטעמי על ההצהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע, כאמור בהצהרה זו.

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי  ההסכם, הנני מתחייב/ת כי אעביר למקשר ולמינהל את כל המסמכים ו/או חומר כלשהו שנמסר לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל עיבוד ו/או שינוי שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית) הקשור להסכם.

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים בפרק ז', סימן ה, לחוק עונשין, התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכי היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם/ים בשם הספק | חתימה/ות וחותמת הספק |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

___________

(חתימה + חותמת + תאריך)

נספח ה' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הספק (להלן:  "הספק") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז מס 13/25 לאספקת מערכת לפניות ציבור עבור תיאום פעולות הממשלה בשטחים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

הספק הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם הספק בהתקשרות במכרז מס'   13/25למערכת לפניות ציבור עבור המנהל האזרחי.

- הספק או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- הספק או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ו' – נמחק

נספח ז' - דוגמת תדפיס ערבות דיגיטלית

תדפיס ערבות דיגיטאלית (לדוגמה בלבד - אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של & שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין & ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

- נספח ח' – נוסח החוזה

- חוזה למתן שירותים להקמת מוקד טלפוני  להנגשת מידע לציבור

- שנערך ונחתם בבית אל ביום __________ לחודש ___________ שנת ___________

בין:	ראש מתפ"ש תיאום פעולות הממשלה בשטחים

מחנה בית אל, ת.ד. 24, בית אל

באמצעות סגן ראש המנהל האזרחי וקמ"ט אוצר

להלן: "מתפ"ש" או "המזמין"

מצד אחד

לבין:	_____________________________

שכתובתו/ה:__________________________

___________________________________

מס' ח.פ ________

להלן: "החברה" או "הספק"

מצד שני

- ה ו א י ל	והמנהל פנה במכרז פומבי מס' 13/25 להקמה והפעלה של מוקד להנגשת מידע 
                           לציבור (להלן "המכרז"), והחברה זכתה במכרז זה;

- ו ה ו א י ל	והחברה מצהירה כי הינה בעלת ידע, ניסיון וצוות מיומן והינה מסוגלת לבצע את 
                           ההתחייבויות על-פי המכרז וחוזה זה;

- ו ה ו א י ל	והמנהל מעוניין כי החברה תבצע עבורה את השירותים המפורטים בחוזה זה, 
                           באופן, במועדים ובתנאים, הכול כמפורט להלן (להלן "העבודה");

- ו ה ו א י ל	וברצון הצדדים, כי העבודות והשירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה בין 
                          עובד ומעביד, אלא, כאשר החברה, או מי מטעמה, פועלת כבעלת מקצוע 
                           עצמאית, המעניקה את שירותיה למינהל על בסיס קבלני;

- ו ה ו א י ל	והחברה מקבלת על עצמה ביצוע העבודה הנ"ל בתנאים המפורטים במכרז על 
                           נספחיו ובחוזה זה;

- ו ה ו א י ל	והמנהל הסכים להתקשר עם החברה כמפורט להלן, לאחר שהתקשרות זו 
                            אושרה ע"י וועדת מכרזים בישיבתה מיום __________ ובהתאם לתנאיו של 
                           אותו אישור.

- אי לכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- היקף הוראות ההסכם ושינוייו

  - כל מסמכי המכרז והמבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הינם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

  - כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

  - בכפוף לאמור בסעיפים 2 ו- 3 להלן, כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

- פרשנות

  - בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות החברה או זכויות המינהל בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל או המחמירה עם החברה.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

  - כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

  - ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

  - כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם ו/או על פי דין הינם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

  - אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

  - בהסכם זה -

    - "אדם" – לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר.

    - "ההסכם" – הסכם זה, לרבות המבוא לו, מכרז מס' 13/25, הנספחים המצורפים  
אליו והנספחים הכלליים המפורטים במפרט הטכני והנחיות המקשר לפי הסכם זה. יובהר כי כלל מסמכי המכרז מהווים חלק מהסכם ההתקשרות.

    - "החשבונית" – חשבונית מס כדין, ופירוט העבודות שבגינן דורשת החברה תשלום מן המינהל, כאמור בסעיף 14 להסכם.

    - "העבודות" או "השירותים" – להקמת מוקד טלפוני  להנגשת מידע לציבור, כמפורט בנספח הטכני (נספח העבודות), ובהתאם להזמנה בנוגע לפרויקט ספציפי שיתבקש במסגרת האופציות הנתונות למינהל במכרז.

    - "התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי מנהל הפרויקטים עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה, כמפורט בסעיף 14 להסכם.

    - "המקשר" או "הממונה" - מי שהורשה על ידי סגן ראש המינהל האזרחי בכתב לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, בין מראש ובין בדיעבד. כל עוד לא ניתנה הרשאה כאמור, יהיה המקשר רע"ן חדשנות  או המוסמך מטעמו. המקשר ייצג את תיאום פעולות הממשלה בשטחים ,כלפי מנהל הפרויקטים בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי.

    - "נספח" - מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו.

    - "תקופת ההסכם" - התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף34 להסכם.

    - "דין" – לרבות תחיקת ביטחון.

    - "יום" – יום קלנדרי לפי לוח השנה הגרגוריאני, למעט אם מצוין אחרת במפורש.

- תקופת החוזה הינה למשך שלוש שנים מיום חתימת המנהל על חוזה זה ועד ליום __________________.

  - המנהל יהיה רשאי להאריך חוזה זה לתקופה נוספת, או לתקופות נוספות עד לתקופה כוללת של 7 שנים וזאת בכפוף לקבלת ועדת המכרזים לכל תקופת הארכה. הוארך תוקף החוזה, יחולו הוראותיו על כל תקופה נוספת. ההארכה תהא למשך שנה אחת לכל היותר בכל פעם, ובסך הכל יתכנו ארבע שנות הארכה. הארכה תהא בכפוף לשקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המינהל. סירוב החברה להארכת ההסכם, מקום בו מצא המינהל לנכון להאריך את ההסכם לתקופות אופציה נוספות, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם שתזכה את המינהל בפיצוי מוסכם בסך ערבות הביצוע שהומצאה מטעם החברה.

  - מצא המינהל לנכון להאריך את הסכם ההתקשרות לתקופה נוספת, רשאי המינהל לקבוע כי חלף מודל התשלום לפי שעות הפעילות של המוקדנים, התשלום לחברה יתבצע לפי כמות הזמן בו ניתן מענה (בהתאם לתמחור לפי דקות). יובהר, כי זכותו זו של הלקוח הינה ניתנת לביטול, כך שבכל שנה להתקשרות יוכל הלקוח להודיע לספק על תנאי התמחור לצורך אותה השנה. עוד יובהר, כי במידה ויוחלט לעשות שינוי זה, רשאי המינהל להתיר לספק לשנות את כמות המוקדנים אליה הוא התחייב במכרז זה (מבחינת כמותם ושעות פעילותם).

  - המנהל רשאי לבטל את ההתקשרות ע"י הודעה בכתב לחברה, בכל מקרה בו לא תעמוד בהתחייבויותיה על פי תנאי המכרז על נספחיו ו/או על פי תנאי חוזה זה על נספחיו, החל מהתאריך שייקבע על ידי המנהל בהודעה ובהתראה של 30 יום, וזאת לאחר שניתנה לחברה הודעה בכתב בה נדרשה לתקן את המעוות תוך הזמן שנקבע בהודעה והחברה לא עשתה כן. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - על אף האמור רשאי המנהל להפסיק את עבודת החברה בכל שלב של ההתקשרות, בהודעה שתינתן בכתב 90 ימים מראש, מבלי צורך לנמק.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המנהל רשאי לבטל את ההתקשרות עם החברה בכל עת במידה ומתגלה על ידה כי קיים ניגוד עניינים ו/או כי מתעורר חשש לניגוד עניינים ו/או כי הופרה חובת הסודיות ו/או כי מתעורר חשש להפרת חובת הסודיות בנוגע לעבודה/ות כלשהן, הכול כמפורט בחוזה זה.

  - מבלי לגרוע מסמכויות המנהל על פי המכרז וחוזה זה או לפי כל דין, בכל אחד מהמקרים הבאים יהא המנהל רשאי לבטל את ההתקשרות בכל עת ו/או להתנות את המשכה בתנאים או הנחיות שתקבע המנהל:

    - שינוי כמפורט להלן שהתרחש ולא אושר מראש על ידי המנהל:

      - שינוי במבנה האחזקות הצפוי בחברה;

      - כל שינוי שיכול להוביל לאי עמידת החברה בתנאי המכרז וחוזה זה.

    - ככל שננקטו נגד החברה הליכי פשיטת רגל או הליכי פירוק, או שהחברה כאמור פתחה בעצמה בהליכי פשיטת רגל או בהליכי פירוק, או הוצא נגדה צו כינוס נכסים, או שמונה לה כונס נכסים זמני או קבוע, או שהחברה הגיעה להסדר נושים עם נושיה או שהציעה להם להגיע להסדר נושים, או כל הליך בעל אופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר מראש על ידי המנהל. על החברה להודיע לרשות במיידי ולא יאוחר מ-48 שעות עם היוודע לה על פתיחת ההליכים האמורים בס"ק זה כנגדה.

    - התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתו של המינהל, השלכה שלילית מהותית על יכולת החברה ליתן את השירותים הנדרשים.

    - הגשת מידע שקרי או מידע מהותי בלתי מדויק או מטעה למינהל.

  - בכל מקרה של סיום ההתקשרות כאמור בחוזה זה, ישלם המינהל לחברה את המגיע לה באופן יחסי עד לסיום העבודה בפועל ובתנאי שהחברה מילאה כל חובותיה עד לאותו שלב, והכול בכפוף לתנאי הסכם זה. המינהל יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית.

  - החברה תבצע את העבודה בימים ובשעות הנדרשים בהתאם לאופי העבודה, ולפי הנחיות מנהל הפרויקט מטעם המנהל או מי שהוסמך על ידו.

- החברה תבצע את העבודה עפ"י תיאור העבודה הנכלל במסמכי המכרז ונספחיו  וע"פ נהלי המינהל, המתעדכנים מעת לעת, שיועברו לחברה (להלן: "תיאור העבודה"). כל חריגה מתיאור העבודה המפורט במסמכי המכרז ובנוהלי המינהל, תחייב אישור בכתב ומראש של המינהל. המנהל שומר לעצמו את הזכות לשנות כל פרט שייראה לו עפ"י צרכיו. כן רשאי המינהל לקבוע את שלבי העבודה עפ"י צרכיו, להורות לחברה לבצע רק חלק מן העבודה ולהטיל עליה ביצוע של חלק מהמשימות או כולם.

  - המינהל יהיה רשאי מעת לעת, לפי צרכיו המשתנים, לכלול שינויים ו/או תוספות בתיאור העבודה ולהרחיב ו/או להוסיף ו/או לשנות את העבודה המבוצעת לפי חוזה זה, וזאת בתיאום מראש עם החברה ובתמחור נפרד, ככל והמנהל יבקש מהחברה לעשות כן, העומד בהתאמה להצעת המחיר שהגישה החברה במסגרת הצעתה למכרז (סעיף 11.2.7 למכרז).

- החברה מתחייבת לבצע את העבודה עבור ובשם המנהל במיומנות, במקצועיות, בנאמנות ובמסירות ובהתאם לצורכי חוזה זה.

  - החברה או נציגה תדווח למקשר על כל תקלה מכל סוג שהוא הגורמת לעיכוב או לפגיעה בביצוע העבודה.

  - החברה מתחייבת להעסיק על חשבונה צוות עובדים מלא ומיומן בהתאם לרמה, המקצועיות וההשכלה הנדרשת לאופי העבודה, כמפורט בסעיף 3.6 למכרז (דרישות לכח אדם), והעובדים ייכנסו לפעילות רק לאחר אישור העסקתם על ידי המנהל.

  - המנהל רשאי לדרוש מהחברה הפסקת עבודתו של מי מעובדיה, מטעמים שיפורטו בהודעת המנהל בכתב, וזו תפעל להעברת העובד מתפקידו תוך חודש מקבלת הודעת המינהל.

  - בכל מקרה של תחלופת עובדים, החברה תישא באופן בלעדי באחריות לקליטת עובדים חדשים, חפיפתם המסודרת, הדרכתם והכשרתם בהתאם לדרישות סעיף 3.6 למכרז. כמו כן, תדאג החברה לעדכון מסודר של המנהל על תחלופת העובדים ועל החפיפה וההכשרה שניתנה להם.

  - במקרה שהחברה מפטרת עובד המעניק שירותים למינהל במסגרת מכרז זה, עליה לידע את המינהל מיד עם כוונתה לעשות כן ולא יאוחר מחודש לפני כן, ולהציג בפני המינהל את נסיבות הפיטורים וכמו כן להציג עובד חלופי שיוכשר ע"י החברה ועל חשבונה ויאושר, במהלך זמן ההודעה מראש.

- החברה תבצע בקרה על ניהול העבודה במסגרת המכרז וחוזה זה, ותיתן דווחים כמפורט בסעיף 3.4 למכרז.

- החברה תקיים את הדרישות למשרדי מוקדי השירות ולציודו בהתאם לכללים ולעקרונות שנקבעו בסעיפים 3.8-3.9 למכרז. יובהר כי החברה נושאת באחריות לכל הוצאה שלא צוין בפירוש כי המנהל יישא בה.

- כל חומר הנוגע והקשור לעבודה (סקרים, נתונים, מפות, דו"חות, מכתבים, חוות דעת מקצועיות, מידע דיגיטאלי, קבצים דיגיטאליים וכו'), יהיה רכוש בלעדי של המנהל, ולא תהיה לחברה בלעדיות, קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או זכות כלשהיא בחומר זה, לרבות זכות עיכבון.

- החברה מתחייבת שלא להעתיק ולא להוציא ולא לצלם את החומר ו/או נתונים, תיקים, סקרים, מפות מידע דיגיטאלי, בכל דרך שהיא, ולא לעשות בחומר כל שימוש שאינו לצורכי העבודה.

- החברה מתחייבת שלא לקבל ו/או להוציא כל מסמך שהוא מרשות המנהל, שאינו נדרש לצורך ביצוע עבודה.

- החברה מתחייבת להעביר לידי המנהל את כל החומר הנ"ל מיד עם תום ביצוע העבודה ו/או לפי דרישת המנהל.

- החברה מתחייבת לשתף פעולה בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות פעולות ניהול הידע, תצפיות הקלדת חומרים.

- אין החברה מנועה ממתן שירותים לאחרים מחוץ לביצוע העבודה עפ"י חוזה זה, ובלבד שלא תיפגע בתנאי מתן השירותים ובאיכותם על-פי חוזה זה ובכפוף לתנאיו של החוזה.

- החברה לא תעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם ביצוע העבודה לפי חוזה זה, ולא תעסוק בדרך כלשהי במתן שירותים לגורם אחר במקרה בו מתן השירותים לאותו גורם עלול להעמיד אותה במצב של ניגוד עניינים כלפי המנהל בקשר עם ביצוע הפעילות לפי המכרז ולפי חוזה זה. כמו כן, החברה לא תעסוק בדרך כלשהי במתן שירותים לגורם אחר, תוך שימוש במידע שהגיע לידיה מביצוע חוזה זה, למעט שירותים שתספק לגורמים אחרים, עפ"י הנחיות נציג המנהל.

- בתמורה למתן שירותיה וכל התחייבויותיה של החברה לפי חוזה זה, ישלם המינהל לחברה תמורה כמפורט בהצעת המחיר החתומה ע"י החברה ובהתאם לשלבי הביצוע כמפורט בסעיף 11.2.9 למכרז.

  - החברה תעביר למקשר מדי חודש, עד ל- 10 לכל חודש, דו"ח פירוט השירותים שביצעה החברה לפי ההסכם ומועדיהם (להלן: "הדו"ח"), וחשבונית מס כדין בגין הסכום אשר החברה סבורה שהיא זכאית לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדו"ח.

  - החברה תצרף לדו"ח דיווח כדלקמן:

    - תיאור התפוקות ו/או השירותים אשר בגינם מוגש החשבון לתשלום.

    - דוחות בהתאם לדרישות המנהל.

  - לא הוגש דו"ח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה תהא החברה זכאית לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע אילו שולם במועד. לא יוגש דו"ח פירוט שירותים עד ל-15 לאותו החודש- יידחה מועד התשלום כקבוע בנהלי המערכת הממשלתית.

  - המקשר יבדוק את הדו"ח ואת החשבונית שהעבירה אליו החברה ויפעל כדלקמן, בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלתם:

  - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגישה החברה, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי החברה זכאית לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

  - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל לא עמדו בתנאי הסעיף הנ"ל (להלן: "הפגם"), יודיע על כך לחברה וייתן לה ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא תהיה החברה זכאית לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו במנהל הפרויקטים כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

  - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

  - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן השירותים המפורטים בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, רשאי המקשר, לפי שיקול דעתו, לאשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לשירותים אשר לא נפל בהם פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי החברה זכאית לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן השירותים אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת החברה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהחברה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

  - אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר, אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, ולהתנהל כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייבת החברה להשיב למינהל את התמורה שקיבלה בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של החברה למינהל לפי ההסכם.

  - התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לחברה בהתאם לנהלי התשלום והוראות החשב הכללי הרלוונטיות כפי תוקפן באזור. המועד הקובע למניין הימים הינו מועד אישור החשבונית על ידי המקשר.

  - המינהל רשאי לקזז חובות שחייבת לו החברה, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לחברה.

  - המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לחברה על פי ההסכם, אם הפסיקה החברה ו/או מועסקיה ו/או מי מטעמה את מתן השירותים בניגוד להסכם, וכל עוד לא פעלה החברה ו/או מועסקיה ו/או מי מטעמה בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור, לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

  - אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים שיגיעו למינהל על פי ההסכם, ולא ישולמו תוך 14 ימים מהמועד שנועד לתשלומם, יישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה (כמפורט בנספח ההצמדה), וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

  - מוסכם בזאת כי הסכום שהמינהל משלם לחברה אינו מהווה משכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור מתן השירותים המתבצעים על ידי החברה בהיותה נותנת שירותים עצמאית ובלתי תלויה ולא קיימים יחסי עובד ומעביד בין החברה למינהל.

  - התמורה תשולם בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן:

    - בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

- יום הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות – 19.5.2025   שעה 12:00

- מדד הבסיס – זהו המדד הידוע בתום 18 חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע, לצורך חישוב שיעור ההתאמה - המדד הידוע ביום – 1.9.2025

- מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה.

- מדד המחירים לצרכן - כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

- שכר מינימום – שכר המינימום הנהוג במדינת ישראל מעת לעת לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987.

14.15.2 כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") בהיקף של 60% מהתמורה, וכן יוצמדו לשכר המינימום בהיקף של 40% מהתמורה.

ביחס לרכיבי התמורה המוצמדים למדד, בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ייקבע מדד הבסיס אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מידי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 24 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ובכל 6 חודשים לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הקובע למדד הבסיס.

למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן:

שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות עלה המדד על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 14 ומידי כל 6 חודשים לאחר מכן.

ביחס לרכיבי התמורה המוצמדים לשכר המינימום, אלו יעודכנו בהתאם לקביעת הרשות המוסמכת, באופן מידי וללא תלות במנגנון ההצמדה המפורט בהוראה זו."

  - התמורה הינה סופית, מלאה וכוללת את כל הוצאות החברה, כמפורט בחוזה זה.

  - יובהר כי שלבי התשלום בפועל יהיו בהתאם לקבוע במכרז, כדלקמן:

    - בתקופה הראשונה להתקשרות:

      - התקופה הראשונה – מיום חתימת הסכם ההתקשרות ע"י הגורמים המוסמכים במינהל והוצאת ההזמנה לספק (לפי המאוחר), ועד להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.8 למכרז.

      - לאחר השלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.5 למכרז, יוגש חשבון ע"ס 20% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) .

      - 20% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 90 יום מיום השלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.5 למכרז, ובכפוף להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.6 למכרז.

      - 30% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 90 יום מיום השלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.6 למכרז, ובכפוף להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.7 למכרז.

      - 30% מערך ההצעה הזוכה (לשנה) ישולם לאחר 90 יום מיום השלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.7 למכרז, ובכפוף להשלמת אבן הדרך הנקובה בסעיף 9.1.8 למכרז.

    - בתקופה השנייה להתקשרות והלאה:

      - התקופה השנייה – מיום השלמת התקופה הראשונה.

      - התשלום יהא בהתבסס על הביצוע בפועל, ובתשלום חודשי בהתאם לתפוקות, לדו"ח ולקנסות והפרסים כמפורט במסמכי המכרז ובסעיפים 14.1-14.10 לעיל.

      - תשלום קנס/פרס ישולם כל חודש בנוסף לסעיף 11.2.8.3.2 למכרז כחלק מתשלום חשבוניות.

      - אישור תשלום קנס ו/או פרס, יהיה לאחר קבלת כלל המידע מהספק ובאישור בכתב בלבד של המזמין.

- פקע תוקף החוזה מכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביטולו ע"י המנהל כאמור בסעיף 3(ג)-(ו) לעיל, מתחייבת החברה להמשיך בביצוע העבודה עד ליום הפסקת ההתקשרות בפועל וכן לבצע חפיפה מתאימה, מלאה ומסודרת עם גוף חלופי שתחליט עליו המנהל, בהתאם לתכנית עבודה ולשביעות רצון המנהל. הכל, בהתאם לתכנית ההיפרדות ולתנאיה כמפורט בסעיף 4 למסמך המכרז.

- בכל עת יהיה המינהל רשאי לקבוע אם החברה ממלאת את התחייבויותיה עפ"י חוזה זה כיאות ואם קיים פגם או ליקוי בביצוע העבודה או כל חלק ממנה.

  - המינהל רשאי, לפי ראות עיניו ובלי לפגוע בזכויותיו האחרות, לבטל החוזה ו/או 	לצמצמו ו/או להזמין ע"ח החברה אצל גוף אחר את אותה העבודה או עבודה דומה ולחייב החברה בהפרש החשבון, אם יראה כי העבודה מבוצעת בצורה לקויה או כי החברה חדלה מביצוע התחייבויותיה עפ"י חוזה זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המינהל או מי שהוסמך על ידו, הוא שיחליט, אם עבודת החברה מבוצעת ברמה מקצועית נאותה, ויהיה רשאי לפי ראות עיניו לבטל החוזה או לצמצמו, אם ישתכנע כי עבודתה של החברה מתבצעת בצורה לקויה או כי החברה חדלה מביצוע התחייבויותיה עפ"י חוזה זה. במקרים אלה יהא רשאי המינהל להודיע לחברה חודש ימים מראש ובכתב על הפסקת עבודתה.

  - ביטול ו/או צמצום החוזה לא יפטור את החברה מאחריותה לאותו חלק העבודה שבוצע על ידה עד למועד הביטול או הצמצום.

  - בכפוף לשאר הוראות חוזה זה, הרי בכל מקרה של ביטולו או צמצומו, תהיה החברה זכאית אך ורק לתשלום עבור אותו חלק של העבודה שבוצעה על ידה בשלמות לשביעות רצון המנהל.

  - אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המנהל לביטול החוזה עפ"י סעיף 3 לעיל.

  - מבלי לגרוע מכל זכות שיש לרשות באם לא תמלא החברה התחייבות כלשהי ובנוסף לכך, תהא החברה חייבת לשלם לרשות פיצויים בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב הפרת החוזה ע"י החברה והמנהל תהא רשאי לקבל כנגד החברה כל סעד כדין.

- החברה לבדה אחראית כלפי המועסקים על ידה לפי דיני העבודה ודיני הנזיקין.

  - החברה תהא לבדה אחראית ומחויבת בכל נזק ובכלל זה כל נזק גוף לרבות מוות וכל  נזק רכוש אשר ייגרמו לכל אדם לרבות לעובדיה, לעובדי המנהל, לכל צד ג' ולרכוש המנהל כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה או עובדיה במהלך או עקב ביצוע העבודה ומילוי הוראות חוזה.

  - החברה אחראית כלפי המנהל באחריות מקצועית בגין ביצוע העבודה, לרבות בגין ביצועה באופן רשלני או באופן בלתי מיומן או מכל סיבה אחרת ואשר בעקבותיהם עלול להיגרם נזק למינהל (לרכושו או נזק כספי והפסד), ו/או בהתאם לאחריותה לפי כל דין.

  - החברה מתחייבת לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או כל אובדן שנגרמו במהלך או עקב ביצוע העבודה על ידה או מי מטעמה וזאת מיד או במועד הסביר לאחר קרותם ואם לא תעשה כן, תהא המנהל רשאי לעשות זאת ולשוב ולהיפרע מהחברה בכל דרך חוקית שתמצא לנכון.

  - חובתה של החברה כלפי המינהל בגין הנזקים הנזכרים לעיל היא מלאה, אף אם המינהל יחויב בתשלום לניזוק כל שהוא או לכל אדם אחר מכוח סעיף 15 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), או מכל סיבה אחרת.

  - שילם המינהל סכומים כלשהם בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה יהא המנהל זכאי לשיפוי מלא מאת החברה בגובה כל סכום ששילם ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה ו/או ריבית פיגורים ובתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עורך דין, והחברה תחזיר למינהל סכומים אלה מיד לאחר שהמינהל יגיש לה דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור. אין באמור בסעיף זה מכדי לגרוע מזכות הקיזוז העומדת לרשות המינהל בהתאם להסכם זה.

- ביטוח

הספק מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל –

תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, כשהם כוללים את כל

הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר) שעלולים להיגרם בקשר עם פעילותו, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- בעלי תפקיד שאינם מכוסים במסגרת חבות מעבידים של הספק ייחשבו כצד שלישי.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית

- הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה חבות על פי הדין בשל כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר לשירותים נשוא הסכם זה הכוללים גם: הקמה והפעלה של מערכת להנגשת מידע לציבור, הפעלת מוקד להנגשת מידע, ביצוע סקרים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל- המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- פגיעה בפרטיות.

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/ או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

-	אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון .

- תקופת גילוי של לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

- סייבר

- הספק יבטח את אחריותו על פי דיני מדינת ישראל בביטוח חבות סייבר, בין היתר, עקב האירועים המפורטים להלן:

- חבות בדבר הפרת פרטיות כלפי צד שלישי.

- הפרת סודיות כלפי צד שלישי.

- חבות Cyber Security כלפי צד שלישי.

- חבות מדיית סייבר (cyber Media) כלפי צד שלישי.

- גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

- הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק לצד ראשון (הספק)–כיסוי הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לצורך שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח והתאוששות כולל כיסוי לניהול אירועי סייבר ומשברים, תמיכה ליווי וייעוץ.

- הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

- תקופת הגילוי של שלושה חודשים לפחות.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

- ביטוח רכוש

הספק יבטח בערכי כינון בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים את המבנה המוקד, מערכותיו, תכולתו לרבות הרכוש והציוד המשמש לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה כולל כנגד סיכוני גניבה, פריצה ושוד.  
לחילופין ידאג הספק כי מבנים, ציוד, וכל רכוש אחר שאינו שלו יהיו מבוטחים על ידי בעלי /שוכרי הרכוש וביטוח כאמור יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון ועובדיהם (הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון).

כחלופה לעריכת הביטוח ביחס לתכולה המשמשת אותו לביצוע השירותים, וככל ולא נערך הביטוח האמור במלואו, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד ורכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אלו את המפורטים לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- ביטוחים משלימים:

הספק ידאג ויוודא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה ויועצים מטעמו (במפורש ספקי מחשוב) יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל ביטוח לרכוש (אשר לא מבוטח בביטוח העבודות הקבלניות שנדרש כאמור לעיל), אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים).

כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב/ צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב/ צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון,  בכפוף להרחב השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים יכלל של ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון וכלפי עובדיהם (אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

- כללי

בפוליסות הביטוח הנדרשות לעיל מהספק יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

    - בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

    - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח האחריות המקצועית וסייבר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

    - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

- הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק למנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון עד למועד חתימת ההסכם. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש.

- מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף ביטוח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון או מי מטעמם להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופות הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

- אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- חוזה זה הוא חוזה קבלנות כמשמעו בחוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974.

- ידוע לחברה כי אין ולא יהיו בינה ו/או מי מעובדיה ו/או המועסקים על ידה ו/או מי מטעמה ובין המינהל ו/או מדינת ישראל יחסי עובד ומעביד. אולם אם ייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתה של החברה או מי מעובדיה ו/או היועצים המועסקים על ידה, כהעסקת עובד, וכי חלים עליה ועל העסקתה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים, כי שכרם של הנ"ל כעובד, בשל העסקתם בעקבות הסכם זה יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה זהה, או דומה ככל האפשר ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה, או בהעדר הסכם כאמור יחושב השכר לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין זה, עפ"י קביעת נציב שירות המדינה, למפרע מיום תחילתו של הסכם זה, וכל החיובים והזיכויים על-פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- בכל מקרה, לא יהא השכר הכולל של החברה ושל כל מי שייחשב כ"עובד" כאמור, גבוה יותר מהתמורה המגיעה לחברה לפי הוראות חוזה זה ונספחיו.

- החברה תעסיק לצרכי חוזה זה עובדים בהתאם להוראות כל דין.

  - החברה מתחייבת לשלם לעובדיה המועסקים לצורך ביצוע חוזה זה לפחות אותו שכר עבודה ולקיים אותם תנאי עבודה שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל עליה ביחס לעובדיה, ובאין הסכם כאמור בהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה בענף בו עוסקים עובדיה של החברה, ובאין הסכם כזה לפי תנאי העבודה הנהוגים ביחס לעובדים במתן שירותים הדומים לשירותים נשוא חוזה זה. החברה מתחייבת לשלם לעובדיה המועסקים על ידה לצורך ביצוע חוזה זה שכר שלא יפחת משכר המינימום לפי הדין וכן הפרשות להבטחת זכויותיהם הסוציאליות. החברה מתחייבת לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידה לביצוע השירותים לפי הסכם זה, אחר האמור בחוקי העבודה השונים, וכן את האמור בהוראות ההסכמי הקיבוציים הכללים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי בר-תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהומצאו על פי הסכמים אלה.

- תצהירים בדבר חוקי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום חתומים ע"י המורשה מטעם החברה ומאומתים כדין, מצורפים לחוזה זה כנספחים ה'-ו' למכרז.

- על החברה יחולו כל המיסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים שהמעביד חייב לשלם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והיא בלבד תהיה אחראית לכל תביעה של עובד מעובדיה הנובעות מביצוע חוזה זה או הנובע ממנו.

- החברה מתחייבת למלא אחר הוראות כל דין, הנוגע או המתייחס לביצוע העבודה לרבות הוצאות בדבר העסקת עובדים ורישוי. החברה תהא אחראית כלפי השלטונות, המזמין/ים הממשלתיים, הרשויות המקומיות וכן רשויות מוסמכות אחרות כלשהן, על כל החובות המוטלות ושתוטלנה על ידי הרשויות האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לעבודה כאמור בחוזה זה.

- החברה, כל עובדיה וכל הפועלים מטעמה מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע וכל נתון שיגיע אליהם עקב ובמהלך ביצוע חוזה זה. החברה מתחייבת שלא למסור מידע ו/או נתון כאמור לכל אדם ו/או גוף שלא יהיה מוסמך לקבלו וללא הרשאה בכתב מאת המנהל. לעניין זה יחולו על החברה, עובדיה וכל הפועלים מטעמה הוראות סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין התשל"ז-1977, הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ותקנותיו והוראות כל דין אחר. הצהרות סודיות והיעדר ניגוד עניינים מטעם החברה – חתומות ומצורפת לחוזה זה כנספחים ב' ו-ד'.

- החברה מתחייבת להחתים את כל עובדיה, כל המועסקים על ידה וכל הפועלים מטעמה לצורך חוזה זה – על הצהרת סודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסחים המצ"ב כנספחים ב' וד'.

- החברה לא תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להפחית זכויותיה ו/או חובותיה לפי חוזה זה, למעט אם יתקבל אישורו המפורש של המינהל מראש ובכתב. העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

  - המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

- להבטחת ביצוע כל התחייבויות החברה לפי חוזה זה תפקיד החברה בידי המנהל, במעמד החתימה על חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי תלויה צמודה למדד המחירים לצרכן ליום האחרון להגשת הצעות למכרז, על סך של 5% מגובה ההתקשרות השנתית כולל מע"מ, שתוקפה עד 3 חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות, ובנוסח המצ"ב לחוזה זה בנספח ט"ז למכרז.

- ככל ותוארך תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת או לתקופות נוספות, תאריך החברה את תוקף הערבות בהתאם, כך שתהיה בתוקף עד 3 חודשים לאחר תום התקופה או התקופות הנוספות.

- מוסכם בזה כי היה והחברה לא תעמוד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לפי החוזה ו/או באם יוציא המנהל סכומים שהחברה חייבת בהם לפי החוזה וכי אז רשאי המנהל לממש את הערבות הבנקאית כולה או מקצתה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- יודגש בזה כי סכום הערבות הבנקאית אינו מהווה הגבלה או סכום סופי להתחייבויות החברה ואין במימוש הערבות כדי לגרוע מכל זכות שיש למינהל על-פי חוזה זה ו/או על-פי כל דין.

- מימשה המנהל את הערבות כולה ו/או חלקה, מתחייבת החברה להפקיד בידי המנהל בתוך חמישה ימים ערבות בנקאית חדשה ו/או משלימה כך שתעמוד על הסכום המלא האמור בסעיף זה.

- החברה מחויבת לעדכן את המינהל בדבר כל שינוי מהותי שחל בה ממועד תחילת ההתקשרות. לעניין סעיף זה שינוי מהותי, הינו לרבות, אך לא רק, שינוי במבנה האחזקות, הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, הסדר נושים, תביעות משפטיות כנגד החברה, שינוי המוביל לאי עמידה במכרז ו/או בחוזה זה, התרחשות אירוע יוצא דופן שעשוי להשפיע על מתן השירותים ע"י החברה וכדומה.

- שינוי מהותי כאמור לעיל עלול להוות סיבה לביטול החוזה.

- מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא המינהל רשאי לדרוש מן החברה להגיש הצהרת עדכון בכל מועד שימצא לנכון.

- שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המינהל, לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המינהל לפי חוזה זה ולא ישמשו מניעה לתביעה מצד המינהל אלא אם המינהל ויתר עליהן במפורש ובכתב.

- אומדן שווי ההתקשרות הוא בסך _________ ₪ לשנה.

- שעות מוקדן נוספות עד לסה"כ 9000 שעות __________ש"ח.

- שעות טכנאי עד ל 800 שעות עפ"י דרישה __________ ₪.

- מקום השיפוט הבלעדי לעניין חוזה זה יהיה בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד. על הוראות ההסכם וביצועו יחולו דיני מדינת ישראל.

- אמנת שירות (SLA) ופיצויים מוסכמים

- 33.1 הזוכה מתחייב לעמוד בזמנים שהוגדרו ע"י המנהל במכרז זה, והכל בהתאם לתנאי ההסכם,

- ולקבוע בנספח י' (רמת השירות הנדרשת) המצורף להסכם זה.

- 33.2 יודגש, כי הסכומים המפורטים בסעיף זה יהוו פיצוי מוסכם אשר יוכר כחוב שחייב הזוכה למנהל לפי ההסכם, בהיותם משקפים את אומדן הנזק המשוער אשר עשוי להיגרם למנהל עקב אי עמידתו של הזוכה במחויבויותיו לפי ההסכם, ובלא כל צורך להוכיח את הנזקים בפועל. יודגש כי אין בסעיף זה בכדי לגרוע מכל זכות המוענקת למנהל מכוח ההסכם ו/או כל דין.

- כל הודעה עפ"י חוזה זה שתישלח ע"י צד אחד למשנהו בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות לאחר המשלוח. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות שוטפות ביניהם בכל אופן אחר עליו יוסכם מעת לעת.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו הינה מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								החברה

_____________________					____________________

ס' רמ"א

_____________________					____________________

קמ"ט אוצר                  		                                                      אני הח"מ עו"ד ..................

מאשר כי ה"ה  ...................

חתמו בפני וחתימתם בצירוף

חותמת החברה מחייבת את

החברה לעניין הסכם זה.

____________________

עורך  -  דין

נספח ט- תהליכים עיקריים במשרדי מנהל האזרחי

מצורפים מספר מצומצם של תהליכים אשר מבוצעים במנהל האזרחי –תהליכים אלו, מהווים

דוגמא בלבד, לתהליכים שהמוקד ידרש לתת להם מענה כחלק מהשירות עבור תיאום פעולות

הממשלה בשטחים. התהליכים הסופיים והמחייבים יבוצעו בין הספק הזוכה לבין המזמין.

משרד תקשורת – קמ"ט

משרד קמ"ט תקשורת עוסק במספר רב של  תחומי תקשורת : תשתיות תקשורת, ציוד תשתית ורגולציה, דואר, ספקטרום.

עיקר פעילות המזמין בתחום פניות הטלפוניות הינם לתחום מתן אישורי תקשורת ל :

- שחרור סחורה מהמכס 
כל ציוד תקשורת או ציוד אלקטרוני  המופיע ברשימת המכס כציוד אשר דורש אישור קמ"ט תקשורת, מחוייב לקבל אישור קמ"ט תקשורת ע"י הגשת בקשה במערכת מסלו"ל ‎1.

- העברת סחורה בין ישראל לאיו"ש/עזה 
בדומה לסעיף 1 ע"מ להעביר סחורה בין ישראל לאיו"ש/עזה יש להגיש בקשה במייל לכתובת Kamatt@moc.gov.il  את טופס הבקשה והסבר אופן הבקשה יש לבקש ממשרד קמ"ט תקשורת בטלפון 02-9977778.

- העברת סחורה בין איו"ש  לעזה
בדומה לסעיף 2 ע"מ להעביר סחורה בין איו"ש לעזה יש להגיש בקשה במייל לכתובת Kamatt@moc.gov.il  את טופס הבקשה והסבר אופן הבקשה יש לבקש ממשרד קמ"ט תקשורת בטלפון 02-9977778.

סוגי אישורים המונפקים ע"י יחידת קמ"ט תקשורת  ?

- אישור W  -  אישור שחרור מהמכס לציוד אלחוטי בלבד  , הגשת הבקשה מתבצעת אך ורק במערכת מסלו"ל.

- אישור LAN    - אישור שחרור מהמכס לציוד שאינו אלחוטי בלבד, הגשת הבקשה מתבצעת אך ורק במערכת מסלו"ל.

הערה : במידה והסחרה מורכבת מציוד אלחוטי ולא אלחוטי יש להגיש בקשה לאישור W , בקשה לציוד אלחוטי

- אישור I  - אישור להעברת סחורה מישראל לאיו"ש/עזה, הגשת הבקשה מתבצעת אך ורק במייל כמפורט בסעיף 2.

- אישור IW - אישור להעברת סחורה מאיו"ש לעזה, הגשת הבקשה מתבצעת אך ורק במייל כמפורט בסעיף 3.

תיאור תהליך העבודה במשרד קמ"ט תקשורת

קבלת בקשה באמצעות מייל / מערכת מתן

הזנת הבקשה למערכת " ניהול אישורים " וקבלת מס' בקשה (באם הבקשה הוגשה במערכת מסלו"ל מס' הבקשה של מסלו"ל ישמר )

אבחון

קמ"ט תקשורת

הנפקת אישור

אבחון בטחוני

סירוב

בדיקה פיזית

אישור

הפצה במייל/מערכת מסלול

הנפקת אי אישור

הפצה במייל/מערכת מסלול

ביצוע בדיקה פיזית ע"י נציג קמ"ט תקשורת

הגשת ממצאי הבדיקה לקמ"ט תקשורת

בחינת הממצאים וגיבוש החלטה בהתאם

אישור

סירוב

אישור

סירוב

ערעור

אישור             סירוב

השלמת פרטים/ תחקור מבקש הסחורה

אישור              סירוב

- תיאור תהליך העבודה במשרד קמ"ט תקשורת

תיאור תהליך העבודה במשרד קמ"ט תקשורת – המשך

הסבר נוהל עבודה

| מס"ד | תיאור | סטאטוס |
| --- | --- | --- |
| 1 | הגשת בקשה באמצעות מערכת מסלו"ל או מייל | הבקשה בטיפול |
| 2 | באם הבקשה תקינה היא תבחן בהמשך באם נדרש להשלים מידע תשלח הודעה בהתאם | השלמת מידע במידה וחסר חומר |
| 3 | בקשה מאושרת | בקשה מאושרת |
| 4 | בקשה מסורבת | בקשה מסורבת |
| 5 | בדיקה פיזית : ישנן בקשות שקמ"ט תקשורת יחליט לבדוק אותם פיזית במעברי הגבול | הבקשה בבדיקה פיזית |
| 6 | אבחון : ישנן בקשות שקמ"ט תקשורת יחליט לשלוח אותם לאבחון גורמי חוץ | הבקשה באבחון |

קמ"ט תעסוקה – נהלי תעסוקת עובדים פלסטינים

מאפייני טיפול בהליך העסקת עובד פלסטיני

| שם המשרד | יחידת תעסוקה במנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון. |
| --- | --- |
| תחום | הנפקת רישיונות עבודה בישראל ובתחומי איו"ש עבור עובדים פלסטינים. |
| גופים ממשלתיים מעורבים | ראשות האוכלוסין וההגירה. מנהל שרות למעסיקים ולעובדים זרים – מדור תשלומים (מת"ש). כלכלה תפ"ש,שב"כ , משטרה,תאום אזרחי מנהא"ז, אג"מ מנהא"ז. |
| תאור העיסוק | טיפול בבקשות מעסיקים להנפקת רישיונות עבודה להעסקת עובדים פלסטינים. |
| שלבים בקבלת השרות | התייצבות מעסיקים או נציגיהם במשרדינו כאשר מקום ההעסקה הוא בתחום איו"ש , או לחילופין טיפול והנפקת רישיונות עבודה בישראל בהמשך לקליטת קבצים המשוגרים ממת"ש. |
| ערוצים בקבלת השרות | משרדי יחידת תעסוקה (ראה שעות פעילות) בשיתוף משרד העבודה העבודה ברש"פ, מת"ש. |
| תקשורת טלפונית | ביחידות תעסוקה במנהא"ז –לפי פרישת נקודות השרות בנספח מס' 2 המצ"ב. במת"ש – יחידת עובדים פלסטינים טל' 02-6294404/14 |
| שעות פעילות קבלת הקהל | ימים א-ה בשעות 09.00-12.00 כמפורט בנספח מס' 2 הרצ"ב. |
| אופן התהליך לקבלת רישיון העבודה | ראה נספח מס' 1 המצ"ב. |
| כתובת דוא"ל |  |
| שאלות נפוצות | ראה סעיף שאלות |

עבודה פנימית של המוקד – הליך העסקת עובד פלסטיני

| גורם מטפל | יחידת התעסוקה במנהא"ז,ומת"ש ברשות האוכלוסין וההגירה. |
| --- | --- |
| גורם מאשר במנהא"ז | אג"מ. |
| גורם מאשר לשינויים בנוהל. | אג"מ. |
| תאריך עדכון אחרון | מרץ 2024 |

שאלות נפוצות בענין העסקת עובדים פלסטינים

להלן ריכוז הנושאים בהם יש ריבוי פניות לקבלת מידע בצרוף הנספחים המתייחסים לכל נושא.

| מס"ד | מאפיין הפנייה | דרך הפנייה | למידע המתבקש נא לפנות: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | קבלת מידע להעסקת עובד פלסטיני בישראל ובתחומי איו"ש. | טלפוני | נספח מס' 1 |
| 2 | קבלת מידע על ימי ושעות השרות במשרדי יחידת תעסוקה. | טלפוני | נספח מס' 2 |
| 3 | מסמכים נדרשים בהמשך להזמנת עובד פלסטיני | טלפוני | נספח מס' 3 |
| 4 | מבקש לברר היכן ניתן לקבל טופס הזמנת עובד פלסטיני לעבודה בתחומי איו"ש | טלפוני | נספח מס 4 -הזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש |
| 5 | מבקש לדעת את חובותיי כמעסיק בתחומי איו"ש | טלפוני | נספח מס' 4 הצהרת מעסיק בהזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש. |
| 6 | מבקש לדעת כמה עובדים אפשר להעסיק בהתייחס לתחום העסקה. | טלפוני | נספח מס' 5 |
| 7 | מבקש לדעת מהוא שכר המינימום לעובד פלסטיני בתחומי איו"ש | טלפוני | זהה לשכר המינימום המקובל בישראל בעדכון מעת לעת. מרץ 2024 -7,000 ש"ח |
| 8 | הבוקר לא אפשרו את כניסת העובד במחסום. | טלפוני | להפנות ליחידת תעסוקה לצורך בדיקת מניעות. |
| 9 | איך מגישים בקשה להסרת מניעה ביטחונית | טלפוני | להפנות למת"ק הגזרתי באזור מגורי העובד |
| 10 | עובד לא מגיע לעבודה מבקש לבטל את רישיון העבודה. | טלפוני | נספח מס' 6 |
| 11 | עובד תובע אותי ברצוני לקבל מידע על תקופת העסקת העובד אצלי | בכתב (מעסיק או עו"ד בא-כוח של עובד/מעסיק) | להפנות ליחידת תעסוקה לניפוק דוח 300. בפקס: 02-9703885 |
| 12 | העובד שאני עומד להעסיקו אינו עומד בקריטריון גיל העסקה | טלפוני/כתוב | להפנות לפקס 02-9977703 לפניה כתובה לועדת חריגים |
| 13 | מבקש לקבל הרשאה לכניסת עובדי באיו"ש לישראל לצורך הרכבות. | טלפוני/כתוב | להפנות בקשה כתובה המתארת את הצורך בעובד/ים להרכבות לפקס': 02-9977703 |
| 14 | לעובד שלי נכנסה מניעה ביטחונית מה עושים. | טלפוני/כתוב | להגיש בקשה להסרת מניעה במת"ק במקום מגורי העובד |
| 15 | מי רשאי לייצג את המעסיק בפנייה למשרדי יחידת תעסוקה | טלפוני/כתוב | א.עו"ד מצויד ביפוי כוח מהמעסיק. ב. עובד של המעסיק שקיבל ייפוי כוח מהמעסיק ומציג תלוש שכר מהמעסיק. ג. נציג רשות מקומית שקיבל ייפוי כוח מהרשות לייצג את המעסיקים הגרים/פועלים בתחומה. |
| 16 | אני מתכוון להגיע ללשכת עבודה ב------ האם הלשכה פתוחה היום בגלל יום ה------- | טלפוני | בדיקת עדכון שינויים בימי ושעות קבלת קהל בלשכות תעסוקה ומתן תשוב מיידי לפונה |
| 17 | למי מדווחים על מינוי מנהל עבודה באתר בניה. | טלפוני | לא בטיפול המנהא"ז. להפנות לטלפון 02-6662810 במשרד הכלכלה. |

נספח מספר 1

מסלולי טיפול בבקשות להעסקת עובדים פלסטינים ע"י מעסיקים ישראלים

תעסוקה בישראל

מעסיק ישראלי המבקש להעסיק פלסטינים בישראל ,יפנה לאחד ממשרדי אגף מת"ש (מדור תשלומים) ברשות האוכלוסין וההגירה , לצורך  הגשת בקשתו להעסקת עובדים פלסטינים אותם הוא מבקש להעסיק.

במידה ונתקיימו דרישות מדור התשלומים ישוגר אישור לנציג קמ"ט תעסוקה באמצעות מערכת מיחשוב.

רישיון עבודה ינופק אך ורק לעובד אשר ברשותו כרטיס מגנטי בר-תוקף,

שאינו מנוע ביטחונית או משטרתית ומותנה בעמידה בקריטריונים המתייחסים למכסת עובדים בענף המתבקש וכן לגיל ומצב אישי.

תעסוקה בתחומי איו"ש

מעסיק ישראלי המבקש להעסיק עובד פלסטיני בתחומי איו"ש יזין את בקשתו באתר למעסיק היעודי לכך.

באתר למעסיק קיימים כלל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להעסקת תושב אוטונומיה לעבודה במרחב איו"ש.

נספח י' -  רמת השירות הנדרשת מהמוקד.

- כללי

  - על הספק הזוכה לתת שירות העונה על כל הדרישות המקצועיות, הטכניות, המנהליות וכן בכל דרישה אחרת המפורטות במסמכי המכרז.

  - נספח זה בא להגדיר באופן כמותי את מרכיבי השירות אשר יבחנו את עמידת הספק במחויבויותיו על פי החוזה. אין באמור להלן לפגוע מהדרישות השונות המופיעות ביתר חלקי המכרז.

- נושאים נמדדים

  - הנושאים שימדדו מכילים בין השאר את המרכיבים הבאים :

    - זמינות מוקד הפניות.

    - איכות ואמינות המענה.

    - איכות השירות.

- זמינות מוקד הסיוע

  - הספק הזוכה ידאג כי יינתן מענה מהיר ככל האפשר לפונים השונים.

  - התפלגות זמן ההמתנה למענה לא תעלה על ההתפלגות הבאה:

טבלה מס' 1  - זמינות המענה לקריאות הטלפוניות

| התפלגות לפי זמן המתנה (בשניות) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80% | 15% | 5% |
| 45 שניות | 60 שניות | מעל 60 שניות |

טבלה מס' 2 -  זמינות המענה לפניות במייל/בפניה

| התפלגות לפי זמן מענה (בשעות) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 97% | 3% |  |
| אם המייל /פנייה התקבל עד 14:00 תינתן תשובה עד סוף היום (17:00 של אותו יום) אם המייל/פניה התקבל אחרי 14:00 אז עליו להיענות עד סוף היום שלמחרת ב 17:00 | חריגה של עד יום אחד במתן המענה |  |

טבלה מס' 3 אחוז שיחות ננטשות

| מס"ד | נושא | אחוז |
| --- | --- | --- |
| 1 | אחוז מקסימלי של שיחות ננטשות | 5 |

- איכות ואמינות המענה

  - הספק הזוכה ידאג כי צוות עובדיו ייתן מענה הולם לפניות שיגיעו למוקד. הספק ידאג כי צוות המוקד יהיה בקיא בתשובות שיינתנו לפונים.

  - כמו כן, על הספק הזוכה לעמוד בדרישות הבאות:

טבלה מס' 4 איכות ואמינות התגובה

| מס"ד | נושא | אחוז |
| --- | --- | --- |
| 1 | אחוז הפניות בהן הסתיים ע"י המוקדן, ללא צורך בבירור מול המשרד | 80% |
| 2 | אחוז הפניות שהטיפול בהן הסתיים תוך 24 שעות ממועד הפניה | 10% |
| 3 | אחוז הפניות שהטיפול בהן הסתיים תוך 72 שעות ממועד הפניה | 10% |

- מדידה

  - האחריות למדידת הנתונים אשר משמשים לצורך חישוב ציון רמת השירות, חלה על הספק.

  - מדידת נתוני רמת השירות תתבצע על בסיס נתונים שיופקו באופן אוטומטי ממערכת המידע וממערכת הטלפוניה שיפעיל הספק.

  - המשרד יבדוק לקראת תחילת השירות ובמהלך תקופת השירות, את אמינות ותקינות הדיווחים.

  - המנגנון המפורט להלן, מגדיר צורת מדידה אובייקטיבית של סוגי השירותים הניתנים על ידי הספק.

  - תוצאות המדידות הרבעוניות תהוונה בסיס לקביעת רמת השירות הכללית הממוצעת ועל פיה ייקבע אם עמד הספק בהתחייבויותיו ובמידת הצורך בהפעלת מנגנון הקיזוז.

  - מרכיבי המדידה

    - זמינות המענה לקריאות טלפוניות (טבלאות 1 ו 2 לעיל)

    - איכות ואמינות התגובה (טבלה 2 לעיל).

    - איכות השירות סקרי שביעות רצון מול הפונים.

    - סקרי שביעות הרצון יכללו הן שאלות משוב שיישאלו על ידי המוקדן ויתועדו במערכת המידע והן סקרי שביעות רצון שיבצע המשרד מול פונים שפנו למוקד.

  - מרכיבים 5.6.1 - 5.6.2 ימדדו מתוך מערכת המידע/מערכת הטלפוניה, מרכיב 5.6.3 יימדד הן מתוך מערכת המידע והן על בסיס הליכי הפיקוח והבקרה של המשרד.

- מרכיבים 5.6.1 - 5.6.2 ימדדו אחת לחודש ומרכיב 5.6.3 יימדד אחת לרבעון.

- גובה קנס/פרס

    - מדדים כמותיים

      - בתחילת הפעילות, היעדים שימדדו במסגרת היעדים הכמותיים הינם:

| מס"ד | פרמטר | יעד | שיטת חישוב |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | רמת שירות | 80% מהשיחות נענות תוך 45 שניות | כמות שיחות שנענו תוך 45 שניות |
| 2 | אחוז נטישה | 5% | כמות שיחות שננטשו/שיחות נכנסות |
| 3 | רמת שירות לפניות מערך אחורי (פניה/מייל) | 100% לסיום טיפול תוך 24 שעות | פניות שטופלו תוך 24 שעות /סה"כ פניות |

      - במהלך תקופת ההתקשרות ישתנו יעדי הפעילות בהתאם לצורך וזאת מתוך בחינת כמות פניות ומענה צפוי בפועל.

      - המדדים הכמותיים ימדדו ברמה היומית.

      - בעבור כל יום בו תהייה חריגה מהיעדים, תוגדר חריגה מהיעד לגבי אופן ביצוע התשלום. -לדוגמא

| ביצוע/יעד | אחוז נטישה 5% | אחוז שיחות נענות תוך 45 שניות 80% | רמת שירות מערך אחורי 100% | סך חריגות מהיעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2026 | 5% | 80% | 100% | 0 |
| 1.1.2026 | 10% | 70% | 100% | 1 |

      - כמות הסטיות החודשיות מהיעד תבחן בהתאם לטבלת המדרג הבאה:

| מדרגה | טווח סטיה | גובה פיצוי/בונוס |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 10,000 ₪ בונוס חודשי |
| 2 | 1-2 | 5000 ₪ בונוס חודשי |
| 3 | 3-9 | 0 ש"ח |
| 4 | 10-15 | 7500 ₪ קנס |
| 5 | 15-20 | 10,000 ₪ קנס |
| 6 | 20+ | 20,000 ₪ קנס והפרה יסודית של ההסכם |

      - למען הסר ספק, הפיצויים המוסכמים הנ"ל יוכרו כחוב שחייב הספק למינהל מכוח ההסכם המצורף למכרז זה, והוא יהיה כפוף לזכות הקיזוז של המינהל, נוסף על כל סעד אחר המגיע למינהל מכוח ההסכם ו/או כל דין. הסכומים נקבעו בשים לב לנזקים העשויים להיגרם למינהל בשל ההפרות והחריגות מהוראות מתן השירותים, ואולם אין בהם בכדי להגביל את זכאותו של המינהל לפיצויים בהתאם לכל דין או להוראות ההסכם.

המציע:

שם                                                             תפקיד                                           טלפון

חתימה וחותמת                                       תאריך                              מס' זהות/עוסק מורשה

כתובת                                                        פניה                                               מיקוד

מערכת ממוכנת

מוקדנית

משרד/מנהא"ז

ביצוע שיחה

*1234

כניסה למערכת

שלום הגעת

לתיאום פעולות הממשלה

נתב שירות:

1.עברית

2. ערבית

3 אנגלית

מידע כללי  - 1

מידע אישי -2

- שעות פתיחה

- זכאות לעבודה

- איכות הסביבה

תהליך

הזדהות

מס' טלפון,

ת"ז.

מענה ממוכן

למירב התהליכים

טפסים/מיילים/

מתן מענה ללקוח

תוך שליפת מידע

ממערכות ממוכנות.

CRM

פורטל

אי מענה

חוסר יכולת

לא בסמכות

פירוט סוג  הבקשה

- מתפ"ש.

- מנהל אזרחי.

- מתק עזה.

- בית ספר לתו"ק.

- ....

- ...

קבלת בקשה

במייל/טלפון

מתן תשובה תוך 24 שעות למוקד,

עדכון הלקוח

וסגירת שיחה

80%

20%

פתיחת מסך

לקוח, הכולל

את כלל המידע

על הלקוח.

נספח יא' תרשים הפניה למוקד ב IVR  סכמטי.

# נספח יב' -  תפעול שוטף ומנגנוני העבודה

- פעילות שוטפת

  - הספק ייתן מענה לפעילויות השונות כפי שפורט בגוף המכרז יתכן ובמהלך תקופת ההתקשרות יתווספו פעילויות נוספות ע"פ צורך. הוספת פעילויות תהיה בהודעה מוקדמת לספק תוך הגדרת תהליך עבודה ויעדי ביצוע.

  - במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים יתקיימו מנגנוני העבודה הבאים:

    - ועדת היגוי:

      - ועדת ההיגוי תהיה מורכבת מבעלי תפקיד שהיו חלק מהמנהלת בתקופת ההקמה ובנוסף מצוות הניהול השוטף.

      - לאחר שלב ההקמה וההתייצבות תתקיים פגישת ועדת ההיגוי בתדירות חודשית במשרדי המנהל האזרחי בבית –אל  באתר הספק לסרוגין.

      - הועדה תהיה מורכבת מנציגים בכירים מטעם הספק והגורמים שיקבעו מטעם המזמין.

      - בישיבה זו יוצגו נתונים עסקיים לגבי פעילות המוקד על בסיס סיכום נתונים מחודש העבודה שהסתיים.

      - נתונים אלו יועברו בצרוף סדר ישיבה מובנה 24 שעות לפני התכנסותה על ידי הספק, נתונים אלו יוצגו ביחס לנתוני חודשים קודמים תוך הצגת מגמות.

      - מעבר להצגת נתונים אלו יתקיים דיון ע"פ סדר היום שהופץ (בעיות/ המלצות/רעיונות חדשים וכד') בתוספת נושאים נוספים שיועלה המזמין, במהלך הפגישה יקבעו החלטות ויעדים לביצוע.

      - בסיום הישיבה יפיץ הספק סיכום פרוטוקול מסודר לכל הנוכחים וגורמים רלוונטיים נוספים.

    - פגישות עבודה שוטפות: אחת לשבוע תתקיים פגישת עבודה בין פרויקטור המזמין למנהל המוקד בה יבחנו את נתוני הפעילות, עמידה ביעדים, בעיות בתפעול השוטף, שינויים ושיפורים נדרשים ועוד ככל הנדרש. במידת הצורך ישולבו גורמים נוספים מטעם המזמין.

    - ישיבות אד הוק: לצורך מתן מענה מיידי לאירועים הדורשים התייחסות מהירה ואינם - יכולים לחכות לישיבות החודשיות, יכונסו ישיבות לטיפול ספציפי אשר הנוכחים בה יהיו הגורמים הרלוונטיים לטיפול וקידום הנושא.

    - ישיבות בפורום רחב: אחת לרבעון תתכנס ישיבה בפורום רחב מטעם שני הגופים לצורך ביצוע חיתוך מצב ובחינת ביצועי המוקד תוך קידום רעיונות ומיזמים חדשים.

  - דיווח

    - כללי

      - מערכות הספק יאפשרו ניהול ובקרת טיב השירות במוקד ויעילותו בהתאם לפרמטרים ויעדים שיוגדרו ע"י המזמין לכלל הפעילויות.

      - מערכת הספק נדרשות לתמיכה מלאה בתהליכי שליטה, תפעול, ניהול ובקרה של כל המרכיבים, כולל תהליכי בקרה ותפעול בזמן אמת ונתונים היסטוריים.

    - דיווח יומי

      - בתחילת כל יום יופץ דוח יומי במייל מובנה ע"י הספק לגורמים רלוונטיים שיוגדרו ע"י המזמין אשר יכיל את נתוני פעילות המוקד. הדו"ח היומי יכיל נתוני ביצוע מצטברים מתחילת החודש וסה"כ חודשי (נכנסות, נענות, רמת שירות, פעילויות מערך אחורי, אחוז היעדרות וכו').

      - הדוחות יכללו נתונים מכלל מערכות המוקד. דוחות והנתונים שיופצו יוגדרו במסגרת פרוייקט ההקמה.

    - דיווח חודשי

      - דוחות מסכמים ומפורטים לחודש שהסתיים, ממערכות המוקד השונות (טלפוניה, ניהול פניות, הקלטת שיחות ועוד( הדיווח ישלח למזמין עד ה- 1 לחודש ביחס לחודש שהסתיים.

      - דיווח מצבת כ"א הקיימת בצירוף תכנית הגיוס וההכשרה השוטפת הדיווח יכיל - התייחסות לכ"א קיים, צפי עזיבת עובדים, עזיבת עובדים בפועל בשבוע החולף בפילוח סיבות עזיבה, תכנון מועדי הקורסים הקרובים ותכנון כמות המגויסים.

  - מצגת סיכום פעילות:

    - עד ל - 5 לכל חודש תופץ מצגת סיכום, אשר תהווה בסיס לישיבות החודשיות.

    - המצגת תכיל נתוני ביצוע מסכמים תוך הצגת מגמות. תיאור פעילויות שבוצעו במוקד במהלך החודש שהסתיים ותיאור פעולות עתידיות.

    - על המציע לפרט במענה לסעיף זה מנגנונים נוספים/ ערכים מוספים אותם יספק למזמין במהלך תקופת ההתקשרות.

  - מנגנוני בקרה בביצוע המזמין

    - מבחני ידע מטעם המזמין: אחת לרבעון יועבר מבחן ידע מטעם המזמין. ציון המבחן הממוצע של המוקד נדרש להיות 80 כציון מינימום- המבחן יאושר על ידי מנהל המוקד.

    - הקשבות: נציגי המזמין יבצעו באופן שוטף הקשבות למוקדנים.

    - סקר שביעות רצון לקוחות: המזמין רשאי לבצע מעת לעת סקר ובו ייבחנו מגוון יעדים בהתאם לשיקול דעתו של המזמין.

רשת

"אבן מתגלגלת"

r

r

switch

תווך בזק

התקנה באחריות

המזמין

כבל CAT7 A

תווך ישיר

באחריות הספק

מחשב

ראוטר

וswitch

באחריות המזמין

נספח יג' - תרשים מערכת "אבן מתגלגלת" במוקד השירות

נספח יד': התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 	          שם מורשה החתימה		    חתימה 	  	  חותמת

אישור - אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו  __________ (להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________	                	 ______________

תאריך		  	             חתימה וחותמת עו"ד

נספח ט"ו– ציר הזמן בפרויקט – סכמטי

נספח ט"ז – נוסח כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה)

תדפיס ערבות דיגיטאלית (לדוגמה בלבד - אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של & שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניי ן& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

# נספח י"ז - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________ העובד במציע _____________________ (שם המציע) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.

בכוונתנו להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה, או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. להלן פירוט:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

אני מודע לכך כי תיאום מכרז הינו עבירה פלילית והינו מנוגד לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________	            ______________________	        _____________                             תאריך 	                          חותמת ומספר רישיון עורך דין 	        חתימת עורך הדין

# נספח יח' - ניסיון המציע והמלצות

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן "המציע"), המבקש  להתקשר עם – מנהל האזרחי ביהודה ושומרון במסגרת מכרז מס' 13/25 הקמת מוקד טלפוני  להנגשת מידע לציבור.

אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הערה כללית: בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות. מובהר בזה כי בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף וניקודו באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד ואישור עו"ד , לפי העניין.

1. ניסיון המציע:

1.1 המציע עומד בתנאי הסף לניסיון כמפורט בסעיף 1.13 למכרז.

1.2 על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו בהקמה, ניהול והפעלה של מרכזי קול סנטר

מאוישים, הכוללים מענה טלפוני קולי אנושי ,שירותי צ'ט,  מערכות CTI	 , מערכת IVR, מענה למיילים, מערכת CRM, ניהול ידע במערכות ה CRM, מנשק ל וואטסאפ וואב

הדרכות משתמשים במהלך שמונה השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות .

| שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות | פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי המציע | שנות מתן השירות |  | שם איש קשר ופרטי התקשרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | מחודש ושנה | עד חודש ושנה |  |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות לעיל.

- המלצות ביחס למציע

  - על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מלפחות שני גופים אשר עבורם הקים ו/או הפעיל המציע במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות מרכז מענה טלפוני מאויש יש לצרף המלצות בסוף  נספח זה:

| שם הגוף | תיאור הפעילות שבוצעה מולו | שנות הפעילות | שם הממליץ | טלפון ממליץ | טלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

חתימת המציע:

_________________                        _________________             _________________

תאריך                                                        שם החותם                                חתימה/חותמת

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב'

_________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________              ______________________         _____________________

תאריך                                               מספר רישיון                                   חתימה וחותמת

# מסמכים שעל המציע לחתום עליהם / למלא

למלא את כלל הנושאים המחייבים על פי נוהל מפתח הכולל פירוט נדרש .

| מס"ד | הנושא | הערות |
| --- | --- | --- |
| נספח א | פרטי הספק | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח ב' | תצהיר הספק והתחייבויות לעניין העדר ניגוד עניינים | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח ג' | נמחק |  |
| נספח ד' | הצהרת סודיות | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח ה' | תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח ו' | נמחק |  |
| נספח ז' | נוסח כתב ערבות הגשה | יש להמציא תוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת דרישה על ידי המנהל |
| נספח ח' | חוזה למתן שירותים | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח ט' | תהליכים עיקרים של המשרדים | יש לקרוא ולנתח משמעויות |
| נספח י' | רמת השירות הנדרשת מהמוקד | יש למלא ולחתום |
| נספח יא' | תרשים הפניה למוקד IVR סכמטי | יש לקרוא ולנתח משמעויות |
| נספח יב' | תפעול שוטף ומנגנוני עבודה | יש לקרוא ולנתח משמעויות |
| נספח יג' | תרשים פריסת מערת "אבן מתגלגלת" אצל הספק | יש לקרוא ולנתח משמעויות |
| נספח יד' | הצהרה והתחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח טו' | ציר הזמן בפרויקט – סכמטי |  |
| נספח טז' | נוסח כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה) | יש לחתום, מציע זוכה יידרש למלא ולהמציא כשהוא חתום ע"י הגוף הערב |
| נספח י"ז | תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח יח' | ניסיון המציע והמלצות | יש למלא ולחתום+ חתימת עו"ד |
| נספח יט' | ציר הזמן בפרויקט (סכמטי). | יש לקרוא ולנתח משמעויות |
|  | כלל מסמכי המכרז | יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד. |

רשימת המכס : רשימה המכילה את תיאור הציוד המחייב אישור קמ"ט תקשורת ( הרשימה מתעדכנת מעת לעת לפי הצורך )

מסלו"ל : מערכת סטאטוס לרישיונות בין המכס לרשויות מוסמכות

איו"ש : אזור יהודה ושמורון

W  - מהמילה Wireless   הכוונה לציוד אלחוטי

LAN   - מהמילים local area network .

I – מהמילה Israel   - אישור להעברת ציוד מישראל לשטחי רש"פ/עזה

IW – Israel West bank   אישור להעברת סחורה מאזור יהודה ושומרון ועזה