מדינת ישראל - משרד המשפטים
 אגף נכסים ולוגיסטיקה

מכרז 23-2025

לאספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי

(גרסה 1)

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 23-2025 – לאספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הקדמה

משרד המשפטים ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 23-2025 לאספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי ("המכרז").

במשרד המשפטים ישנם משרדים המשמשים יחידות שונות לצרכי חקירות. במשרדים אלו ישנם חדרי חקירות וחדר בקרה אשר בהם נדרש כי תותקן מערכת לתיעוד חוזי ושמע במטרה לתעד את החקירות, בין היתר כנדרש לפי חוק. הפנייה נעשית על מנת לקבל הצעות לאספקה, התקנה והטמעה של מצלמות גלויות, מיקרופונים גלויים, כבלים, מכשור לעיבוד אותות שמע, ציוד הקלטה ותוכנה לניהול הקלטות והפקתן, כולל אחריות לתקינות כלל הרכיבים והעבודה שבוצעה להתקנתם והטמעתם לתקופה של 36 חודשים מהיום בו תושלם התקנת כלל הרכיבים, הטמעתם, הפעלתם וקבלת אישור מנהל הפרויקט מטעם המשרד ו/או מי מטעמו כי ההתקנה וההפעלה של המערכת בוצעה לשביעות רצונו המלאה.

בכל מקום שמצוין "שוו"ע או בעל נתונים טכניים זהים" על המציע לקבל את אישור מנהל הפרויקט לפריט החילופי, ללא אישור זה יהיה המציע מחויב להציע את הפריט אותו נדרש לתמחר במסמכי המכרז. בקשות לאישור ציוד בעל נתונים טכניים זהים יועברו במסגרת שאלות הבהרה. מודגש כי אישור החלופה כפוף לבדיקת המשרד.

- התשובה תימסר במסגרת המענה לשאלות ההבהרה ולפני הגשת ההצעות.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 36 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם, ועד ל - 72 חודשים נוספים.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ג'1 – מפרט טכני של הטובין .

פרק ג'2 – מפרט מקצועי.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏15/06/2025 בשעה 12:00

תוכן עניינים

1.	הקדמה	3

2.	תוכן עניינים	5

פרק א'- הליך המכרז	6

3.	עקרונות המכרז	7

4.	תנאים להשתתפות במכרז	7

5.	ניקוד ההצעות	10

6.	בחירת זוכה	12

7.	מופעים ומועדים במכרז	16

8.	כללי המכרז	22

פרק ב' – חוברת ההצעה	28

9.	הגשת הצעה במכרז	29

10.	פרטי המציע	29

11.	הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	30

12.	איכות ההצעה	35

13.	התחייבויות נוספות של המציע	38

14.	בקשות	39

15.	רשימת נספחים	44

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	53

פרק ד' – הסכם התקשרות	63

1.	כללי	65

2.	תקופת ההתקשרות	65

3.	התחייבויות והצהרות הספק	65

4.	סודיות	66

5.	אבטחת מידע והגנות סייבר	67

6.	ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	67

7.	קניין רוחני וזכויות יוצרים	67

8.	קבלני משנה	69

9.	יחסים בין הצדדים	69

10.	תמורה	69

11.	כללי תשלום	70

12.	נמחק	71

13.	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי	72

14.	ביטוח	73

15.	המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם	74

16.	הפסקת ההתקשרות	74

17.	הפרת ההסכם	75

18.	תרופות מצטברות	78

19.	סיום התקשרות	79

20.	כתובות הצדדים והודעות	79

21.	שונות	80

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

תנאים להשתתפות במכרז

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים:

ככל שחלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, ככל שישנם.

עסק חי –

לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

תנאי סף מקצועיים:

המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

ניסיון - היקף לקוחות

בין השנים 2018-2024, המציע התקין לכל הפחות 2 מערכות (חוזי ושמע) כמפיץ מורשה (Tier 1) של חברת Hikvision או Provision בהיקף תמורה למציע שלא פחתה מ - 30,000 ש"ח לכל לקוח כאשר לפחות לקוח אחד הוא גוף ציבורי.

- “גוף ציבורי”:  מדינת ישראל, תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תאגידים עירוניים.

- "התקין" לעניין סעיף זה: אספקת המערכת, התקנה, הטמעה ואחריות.

מפיץ מורשה

המציע מפיץ מורשה של חברת Hikvision או Provision ברמה Tier 1 או חברה אחרת שו"ע

בית תוכנה

למציע בית תוכנה פעיל בבעלותו או בבעלות חברת בת או חברת אם של המציע.

מוקד פניות לתקלות

למציע מוקד פניות אנושי 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע בבעלותו או בבעלות חברת בת או חברת אם של המציע

ניקוד ההצעות

אמות מידה לניקוד הצעות במכרז

הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

איכות –60%;

מחיר –40%.

מדדי איכות

הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:

| # מס' | משקל | תיאור תנאי | המפתח לחישוב |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40% | סיור וראיון | במסגרת הסיור והראיון תבחן ההתאמה של המציע לדרישות המכרז ויכולתיו וידיעותיו המקצועיות, כמו כן ישמש הסיור והראיון להתרשמות כללית מהמציע. הסיור יתבצע באתר של אחד מלקוחות המציע בו הותקנה מערכת דומה למערכת הנדרשת במכרז זה. המזמין יתרשם מהמערכת המותקנת, יכולותיה והתאמתה לדרישות מכרז זה. רכיבי הניקוד: מורכבות הפרויקט המוצג; עד 15 נקודות רלוונטיות הפרויקט לדרישות מכרז זה; עד 15 נקודות התרשמות כללית מהפרויקט המוצג; עד 10 נקודות |
| 3 | 30% | ניסיון המציע עבור לקוחות נוספים | על כל לקוח נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף, העומד בתנאי הסף יקבל המציע 6 נק' ועד למקסימום 30 נק' |
| 4 | 30% | ניסיון עבור גופים ציבוריים | בעבור כל גוף ציבורי נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף בתנאי הסף העונה להגדרה "גוף ציבורי" כהגדרתו להלן, העומד בתנאי הסף יקבל המציע 10 נק' ועד למקסימום 30 נק' “גוף ציבורי”: מדינת ישראל, תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תאגידים עירוניים. |

מדדי מחיר

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז).

עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המופרטות מטה.

אופן חישוב הניקוד

אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין.

אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא:

ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים:

חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור בכמות של אותה יחידה, כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.

לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן:

PSi=100×(PminPi)

הגדרות:

ציון המחיר של מציע i - PSi

הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - Pi.

הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – Pmin

ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

Gi=  60% x TQi+40% x PSi

הגדרות:

ציונה המשוקלל של ההצעה i - Gi

ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –TQi

ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – PSi

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

במסגרת שקלול הציון ודירוג ההצעות, תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ, בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995 ("תקנות העדפת תוצרת הארץ") ובכפוף להוראות הדין, וזאת למציע אשר במסגרת הצעתו פירט כי הטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת הארץ, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק ב' להלן.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.

אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

כשירים לזכיה

המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז.

תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –

הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.

התקשרות עם אגודה עותומאנית.

זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' , נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.

על הזוכה להירשם כספק (ככל שאינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

אם הזוכה הצהיר במסגרת הצעתו, כי הצעתו היא של טובין מתוצרת הארץ, יגיש הזוכה אישור רו"ח להוכחת זכאותו (נספח ב – הצהרות ואישור רו''ח – העדפת תוצרת הארץ להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ").

אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

תחילת מתן השירותים

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות").

על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ביום 03/06/2025 בשעה 12:00 |
| מענה לשאלות הבהרה | 08/06/2025 |
| מועד תחילת הגשת הצעות | ביום 09/06/2025 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏15/06/2025 בשעה 12:00 |
| ראיון | השעה תימסר למציעים הרלוונטיים בסמוך למועד הנקוב. |

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 23-2025 – לאספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי ("דף המכרז").

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת. שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין.

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.

המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

הגשת הצעות במכרז

הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.

הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.

קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות" בדף המכרז, אשר יעביר אותו למערכת.

הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה").

פעולות במערכת ההזדהות -

מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.

לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

פעולות במערכת יהלום -

במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.

לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה יוצג גם במערכת.

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:

ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB.

פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות.

על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא את המדריך להגשת הצעות (קישור) מבעוד מועד. בנוסף לרשותו של מגיש ההצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש את הצעתו בהצלחה (קישור – חומרי הדרכה).

לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז

כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש.

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות.

סיור וראיון

הודעה בדבר מועד הסיור והראיון תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד הסיור והראיון, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי מראש.

המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יגיע לראיון במועד שנקבע לו, או לחילופין לאפשר לו ראיון במועד חלופי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולנסיבות המכרז.

במסגרת הסיור והראיון המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע או מנציגיו בראיון להציג בפניו כל מידע או מסמכים או אישורים או רישיונות וכיוצ"ב, אשר לדעת המזמין נחוצים לצורך הוכחת עמידה בדרישות המכרז.

במסגרת הסיור והראיון המזמין יהיה רשאי לבחון את הבנתו ובקיאותו של המציע או של נציגיו בתחום השירותים נשוא ההליך וכן לבחון את יכולתו של המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

המזמין יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו בסיורים ובראיונות.

כללי המכרז

בדיקת ההצעות

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

ציון איכות מזערי לצורך זימון לראיון – לפני זימון לראיון, המזמין ישקלל באופן ראשוני את ציון האיכות של ההצעות שהוגשו למכרז ללא שקלול רכיב הראיון. רק הצעות שלאחר שקלול ראשוני ציון האיכות שלהם גבוה מ-55  יזומנו לראיון.

על אף האמור, רשאי המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי לזמן לראיון מציעים נוספים.

ניהול מו"מ עם מציעים

המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

משא ומתן עם מציעים, אם יתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

הצעה יחידה

ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

פסילת הצעות

המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

שינויים כאמור יפורסמו בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

הוצאות

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. אף על פי כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז.

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין.

במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

מיצוי הליכים מול הוועדה

ככל שלאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

במהלך בירור טענות מציע במכרז, ככל שישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ככל שלאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.

חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |
| איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז | שם: |
|  | כתובת: |
|  | טלפון: |
|  | דוא"ל: |

הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז.

הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים:

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –

המציע רשום בישראל כדין.

לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים –

ניהול פנקסים – המציע –

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.

היעדר הרשעות –

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, ככל שישנם –

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, ככל שעמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

עסק חי –

לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור עסק חי בנוסח המפורט בנספח 4.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

ניסיון - היקף לקוחות

- יש למלא את הטבלה לצורך הוכחת תנאי סף 4.3.1.1:

| שנת התקנה |  | שם לקוח | היקף תמורה למציע | פירוט אודות העבודה עבור הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הנחיות למילוי הטבלה: - יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה. |  |  |  |  |

מפיץ מורשה –

המציע מפיץ מורשה של חברת Hikvision או Provision ברמה Tier 1

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (יש לצרף אישור רשמי מאת החברה):

בית תוכנה   –

המציע מצהיר כי בבעלותו או בבעלות חברת בת או חברת אם של המציע בית תוכנה פעיל (יש לסמן בעיגול את החלופה המתאימה).

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

מוקד פניות לתקלות –

המציע מצהיר כי בבעלותו או בבעלות חברת בת או חברת אם של המציע מוקד פניות אנושי 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע (יש לסמן בעיגול את החלופה המתאימה).

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

איכות ההצעה

בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם לתנאי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.

ניסיון המציע עבור לקוחות נוספים -

על כל לקוח נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף, העומד בתנאי הסף יקבל המציע 6 נק' ועד למקסימום 30 נק'

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה במדד האיכות (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

| שנת התקנה |  | שם לקוח | היקף תמורה למציע | פירוט אודות העבודה עבור הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הנחיות למילוי הטבלה: - יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה. |  |  |  |  |

ניסיון עבור גופים ציבוריים -

על כל לקוח נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף העונה להגדרה "גוף ציבורי" כהגדרתו, העומד בתנאי הסף יקבל המציע 10 נק' ועד למקסימום 30 נק'

- “גוף ציבורי”:  מדינת ישראל, תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תאגידים עירוניים.

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה במדד האיכות (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

| שנת התקנה |  | שם לקוח | היקף תמורה למציע | פירוט אודות העבודה עבור הלקוח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הנחיות למילוי הטבלה: - יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. - יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו. - ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה. |  |  |  |  |

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.

ככל שהמציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

בקשות

הגשת בקשות במסגרת ההצעה

במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.

מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים.

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .

המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה.

עידוד משרתי מילואים

מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):

המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

- הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

- ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים".

העדפת תוצרת הארץ

במסגרת המכרז תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, ובהתאם להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ".

מציע המבקש לקבל את ההעדפה לגבי הטובין המוצעים על ידו יצהיר בהצעתו על כך שהטובין הם מתוצרת הארץ. מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה שאמנת הGPA חלה עליה יצהיר על כך בהצעתו.

מציע שביקש בהצעתו במכרז לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, גם אם לא קיבל את ההעדפה בפועל, יהיה מחוייב, במהלך כל תקופת ההתקשרות להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת הארץ שהציע בהצעתו. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יבקש הספק לספק טובין מיובאים במקום הטובין שהתחייב לספק, תבחן ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת שעיקרן אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בספק ושלא יכול היה לצפות אותם מראש, וככל שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו פריט טובין, ויחולקו ב-1.5, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות לחלק את מחירו רק ב- 1.15.

הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

ככל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

אישור והתחייבות

בחתימתנו אנו מאשרים כי:

- קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

- כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

רשימת נספחים

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח. |
| נספח 2 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 3 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. |
| נספח 4 | אישור עסק חי | אישור רו"ח בדבר העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי בהתאם לנוסח המופיע בנספח. |

נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 23-2025-אספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי

טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

כללי

- על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.

- מובהר, כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים והטובין שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המזמין.

הצעת המחיר

- כל שורה בטבלה מהווה יחידת תמחור נפרדת. יש להקפיד למלא את כל יחידות התמחור ולעשות כן, בהתאם לכללים המופיעים תחת הטבלה.

- ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.

- יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".

| הצעת המחיר כוללת -למילוי ע"י המציע (A*B) | הצעת המחיר ליחידה -למילוי ע"י המציע B)) | כמות לצורך שקלול בלבד (A) | מחיר מקסימום | מחיר מינימום | מטבע | יחידת התמחור |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ₪ | ₪ | 4 | ללא | ללא | שקל | מכשיר DVR כולל רישיון HIKVISION דגם DS-9008HQHI-SH או מתוצרת Provision דגם SH-8100A5-8L (2U) או חברה אחרת שו"ע אשר נדרשות לעמוד בתנאי אבטחת המידע של המשרד. בעל 8כניסות אנאלוגיות וידאו ואודיו | 1 |
| ₪ | ₪ | 4 | ללא | ללא | שקל | מיקסר דיגיטלי 8X 8 תוצרת PEAVEY דגם DIGITOOL MX16 או חלופה שוו"ע מתוצרת אחרת עם נתונים טכניים מתאימים | 2 |
| ₪ |  | 8 | ללא | ללא | שקל | בקר ממסרים מתוכנת תוצרת ADVANTECH דגם ADAM-6260 או חלופה שוו"ע מתוצרת אחרת עם נתונים טכניים זהים. לשליטה על לפחות 8 יציאות מתח למצלמות ולמיקרופונים | 3 |
| ₪ |  | 8 | ללא | ללא | שקל | מצלמה סמויה - מצלמה מוסלקת באביזר משרדי בהתאם לצורך של היחידה המזמינה. חיבור אנאלוגי, איכות HD עם עדשת חריר P2.8 מ"מ | 4 |
| ₪ |  | 8 | ללא | ללא | שקל | מיקרופון תקרתי סמוי תוצרת SHURE דגם MX395 או חלופה מתוצרת אחרת שוו"ע באיכות זהה | 5 |
| ₪ |  | 4 | ללא | ללא | שקל | אל-פסק תוצרת אדוויס דגם SV1500 או חלופה שוו"ע מתוצרת אחרת עם נתונים טכניים אשר ייתן מענה להמשך עבודת המערכת המקומית למשך שעה לפחות של הפסקת חשמל | 6 |
| ₪ |  | 4 | ללא | ללא | שקל | ארון שרות 12 U עם יכולת נעילה | 7 |
| ₪ |  | 500 מ' | ללא | ללא | שקל | כבלי מצלמות BNC SDI משולב מתח | 8 |
| ₪ |  | 500 מ' | ללא | ללא | שקל | כבלי מיקרופונים כבל פיקוד 6005 | 9 |
| ₪ |  | 1 | ללא | ללא | שקל | רישיון פיתוח רישיון לפיתוח תוכנה עפ"י איפיון | 10 |
| ₪ |  | 4 | ללא | ללא | שקל | רישיון שימוש לתוכנה לשנה רישיון לשימוש בתוכנה שפותחה לעבודה בכל האתרים | 11 |
| ₪ |  | 1 | ללא | ללא | שקל | התקנה, תכנון ותכנות עלות כלל העבודה כולל אחריות ותחזוקה למשך 3 שנות ההתקשרות | 12 |
| ₪ |  | 6 | ללא | ללא | שקל | תחזוקה שנתית עלות שנת תחזוקה מהשנה הרביעית ואילך (העלות תהיה קבועה לכל אורך המכרז גם אם יהיו תוספות) | 13 |
|  | סה"כ לא כולל מע"מ |  |  |  |  |  |  |
| 18% | מע"מ |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ כולל מע"מ (ככל שחל על המציע) |  |  |  |  |  |  |
| כללים נוספים עבור טבלה זו: - במידה ולא יוצע מחיר לגבי אחת או יותר מיחידות התמחור לעיל, ההצעה כולה תפסל ותדחה על הסף. - על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו. - למען הסר ספק תשולם התמורה יהיה בהתאם לכמות שתוצב בפועל. |  |  |  |  |  |  |  |

המציע מתחייב כי:

- לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.

- מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.

- המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי. יובהר, כי כל התנאה או הסתייגות על האמור בנספח זה, ככל ותעשה חרף האמור , לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז אספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מספר 23-2025 עבור משרד המשפטים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז אספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מספר 23-2025.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת                      אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח 4 – אישור רו"ח אודות העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי

תאריך:_______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ ("המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ו- 5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

פרק ג'1 – מפרט טכני של הטובין

| רכיב | פירוט | כמות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| מכשיר DVR כולל רישיון | HIKVISION דגם DS-9008HQHI-SH או מתוצרת Provision דגם SH-8100A5-8L (2U) או חברה אחרת שו"ע אשר נדרשות לעמוד בתנאי אבטחת המידע של המשרד. בעל 8כניסות אנאלוגיות וידאו ואודיו | 4 | מכשיר אחד לכל אתר |
| מיקסר דיגיטלי 8 X 8 | תוצרת PEAVEY דגם DIGITOOL MX16 או חלופה שוו"ע מתוצרת אחרת עם נתונים טכניים מתאימים | 4 | מכשיר אחד לכל אתר |
| בקר ממסרים מתוכנת | תוצרת ADVANTECH דגם ADAM-6260 או חלופה שוו"ע מתוצרת אחרת עם נתונים טכניים זהים. לשליטה על לפחות 8 יציאות מתח למצלמות ולמיקרופונים | בהתאם למס' חדרי החקירות בכל אתר |  |
| מצלמה סמויה | מצלמה מוסלקת באביזר משרדי בהתאם לצורך של היחידה המזמינה. חיבור אנאלוגי, איכות HD עם עדשת חריר P2.8 מ"מ. כולל ספק מתח. | 8 | סה"כ כמות לכל האתרים |
| מיקרופון תקרתי סמוי | תוצרת SHURE דגם MX395 או חלופה מתוצרת אחרת שוו"ע באיכות זהה | 8 | סה"כ כמות לכל האתרים |
| אל-פסק | תוצרת אדוויס דגם SV1500 או חלופה שוו"ע מתוצרת אחרת עם נתונים טכניים אשר ייתן מענה להמשך עבודת המערכת המקומית למשך שעה לפחות של הפסקת חשמל | 4 | אחד לכל אתר |
| ארון שרות | 12 U עם יכולת נעילה | 4 | אחד לכל אתר |
| כבלי מצלמות | BNC SDI משולב מתח | 500 מ' (הערכה בלבד) | יובהר כי אורך הכבל הסופי יהיה בהתאם לצרכים ובכפוף לשימוש בפועל |
| כבלי מיקרופונים | כבל פיקוד 6005 | 500 מ' (הערכה בלבד) | יובהר כי אורך הכבל הסופי יהיה בהתאם לצרכים ובכפוף לשימוש בפועל |
| רישיון פיתוח | רישיון לפיתוח תוכנה עפ"י איפיון | 1 |  |
| רישיון שימוש לתוכנה לשנה | רישיון לשימוש בתוכנה שפותחה לעבודה בכל האתרים לשנה | 4 (1 לכל אתר) |  |
| התקנה, תכנון ותכנות | עלות כלל העבודה כולל אחריות ותחזוקה למשך 3 שנות ההתקשרות | 1 |  |
| תחזוקה שנתית | עלות שנת תחזוקה מהשנה הרביעית ואילך (העלות תהיה קבועה לכל אורך המכרז גם אם יהיו תוספות) | 6 |  |

להו

פרק ג'2 – מפרט מקצועי

## הגדרות מקצועיות

| פרויקט/ הפרויקט | ביצוע התקנה של מערכת הקלטה הן חוזי והן שמע (ווידאו ואודיו video and audio ) לצורך תיעוד חקירות, בהתאם לדרישות המשרד ולשביעות רצונו המלאה. |
| --- | --- |
| (SOW)Statement Of Work | הגדרה ברורה ומחייבת של תכולת עבודה המוסכמת על המזמין. |
| בדיקות מסירה | בדיקות המבוצעות על ידי נציג הזוכה לווידוא תקינות העבודה שבוצעה, פעילות כלל רכיבי המערכות שסופקו והותקנו בהתאם לדרישות המשרד. |
| בדיקות קבלה | בדיקות המבוצעות על ידי נציג טכני של המחלקה לווידוא תקינות העבודה שביצע נציג הזוכה בהתאם לדרישות המשרד. |
| עבודה | שירות המשלב טובין (למשל, התקנת מצלמה היא עבודה). |
| הטמעה/ ההטמעה | שילוב כלל רכיבי המערכת הנרכשים כך שיענו לצורך הקיים בהתאם לדרישות המשרד. |
| רכיבי המערכת | רכיבי חומרה ותוכנה המפורטים בכתב הכמויות להלן שנדרשים להתקנה ולחיבור התקשורת הקיימת במשרד המשפטים. |

      - תמצית המצב הקיים והמצב הרצוי

  - היחידה הארצית לחקירות בממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא יחידה מומחית המנהלת חקירות פליליות בעבירות חדלות פירעון ויחד עם משטרת ישראל גם בעבירות נוספות כמו הלבנת הון ואחרות.

  - היות וחקירות באזהרה המתנהלות ביחידה מתועדות, חלקן לאור חוק המחייב תיעוד, נדרשת הקמת מערכת תיעוד חוזי ושמע. כיום ליחידה שישה חדרי חקירות פעילים ועוד שני חדרים בבנייה, בהם ניתן לבצע חקירות אך אין בהן מערכת תיעוד.

  - כבר עתה יובהר כי המשרד שומר לעצמו את הזכות להרחיב הפרויקט לחדרי חקירות נוספים לרבות של יחידות שאינן מנויות בטבלה שלהלן. היקף ההגדלה המשוער עומד על עד - 8 חדרים נוספים במהלך תקופת ההתקשרות

  - החדרים בהם נדרשת הקמת המערכת

| מקום השלוחה | כתובת | כמות חדרי חקירות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| חיפה | הנביאים 18, חיפה | 2 | מתקן החקירות בבנייה, חדרים יהיו מוכנים להתקנה סביב מרץ 2025 (הערכה בלבד, המשרד אינו מתחייב למועד מדויק) |
| לוד | יודפת 2, לוד | 3 | מוכן להתקנה |
| ירושלים | ג'נרי 3, ירושלים | 2 | מוכן להתקנה |
| באר שבע | התקווה 4, באר שבע | 1 | מוכן להתקנה |

      - דגשים נוספים

  - הצורך של המשרד הוא במערכת המשמשת לתיעוד חקירות לרבות כל הדרישות המנויות במפרט זה ובמסמכי המכרז והנספחים מכוחו בה התיעוד עולה לכונן ברשת המשרד  מיד בסיום החקירה ובנוסף מופק מסמך תיעוד אשר יופק באופן אוטומטי על ידי המערכת ויישמר גם הוא יחד עם תיעוד החקירה. יועבר מסמך תיעוד רלוונטי.

  - המערכת תידרש לאפשר כניסה למערכת תיעוד החקירות לצורך הפעלה באמצעות שם משתמש וסיסמא כך שהמערכת יכולה לזהות את מפעיל ההקלטה, ומפסיק ההקלטה [וכך הפרטים שלו יוצאים בטופס מובנה המתלווה לתיעוד החקירה]. בטופס היעודי הנלווה להקלטה, יישתלו פרטי החוקר שהפעיל והפסיק את ההקלטה לרבות חתימה דיגיטלית של החוקר. (מצ"ב בנספח ז' להסכם ההתקשרות טופס לדוגמא. למען הסר ספק המשרד רשאי לשנות את מבנה הטופס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי).

  - כל עבודת תיעוד תקבל מס' סידורי של עבודת מ.ט. שיופיע גם במאגר הפנימי וגם יימשך אוטומטית לטופס התיעוד המופק בכל סיום הקלטה.

  - המספר הסידורי ייכתב YYY/XXX [ויכלול את מספר עבודת המ.ט.ביחידה, מספר המתחיל מ-1 בתיעוד הראשון, ושנת ההקלטה].

  - תיעוד כל חקירה ישמר מקומית בכל אתר וגם בשרת הראשי [מיקום שרת ראשי – שלוחת לוד].

  - היות והמערכת מחוברת לרשת המשרד דגש על כך שחוקר/מנהל באתר אחד יוכל לצפות בזמן אחר בחקירה המתנהלת באתר אחר.

  - הספק יעמוד בכלל הדרישות המנויות במפרטי השירותים וכן בנספחים ז + ח להסכם ההתקשרות (דוח ביצוע הקלטה ומסמך אפיון טכנולוגיה ותשתית)

      - מטרות

  - בחירת מפיץ מורשה של חברת Hikvision או Provision  או חברה אחרת שו"ע אשר נדרשות לעמוד בתנאי אבטחת המידע של המשרד ברמה Tier 1, אשר יספק מערכת תיעוד לחדרי החקירות, יתקינם, יטמיעם במשרדים וייתן אחריות לתקינותם ולתקינות העבודה שביצע לתקופה של 36 חודשים קלנדאריים מתום התקנתם והטמעתם לשביעות רצונו המלאה של המשרד.

      - יעדים

  - האספקה, ההתקנה וההטמעה, לשביעות רצונו המלאה של המזמין, יושלמו בפרק זמן של עד 60 ימים קלנדאריים מיום חתימת מורשי החתימה על הזמנת עבודה מאושרת.

      - יישום

  - נושא הרכש במכרז זה הוא מערכת תיעוד חקירות והפקת מדיה של תוצרי החקירה, בעלת מכשיר הקלטה תוצרת חברת Hikvision  או Provision  או חברה אחרת שו"ע אשר נדרשות לעמוד בתנאי אבטחת המידע של המשרד עם שליטה באמצעות תוכנה ייעודית שתיכתב בהתאם לאיפיון המצורף כנספח למסמכי מכרז זה, העבודה הנדרשת לאספקתה, התקנתה והטמעתה בשילוב מערכת התקשורת הקיימת במשרד המשפטים, בהתאם לדרישות המזמין ומתן אחריות לתקינות כלל רכיבי המערכת והעבודה שבוצעה להתקנתה והטמעתה למשך 36 חודשים קלנדאריים שיחלו עם השלמת בדיקות הקבלה לשביעות רצון המזמין.

      - טכנולוגיה ותשתית

  - כל הציוד יותקן בארון 12U באופן נגיש ומסודר שיאפשר גישה  למקרה צורך של טיפול בתקלה, ותחזוקה שוטפת של המערכת  למעט  ציוד שיונפק על ידי משרד המשפטים לצורך הפעלת המערכת [מסך, מחשב, עכבר, מקלדת, רמקולים וכיוב'] אשר יוצבו על שולחן העבודה.

  - יחידת האל-פסק (תתוקן כחלק בלתי נפרד מהארון) תיתן מענה לכלל המערכת המקומית למשך שעה אחת לפחות במקרה של הפסקת חשמל.

  - כל מצלמה או מיקרופון יחוברו לספק מתח נפרד שיוזן ישירות יחידת האל פסק  יש צורך בכתיבת ממשק הפעלה  ייעודי בשפה העברית (עפ"י האיפיון המופיע כנספח למסמכי מכרז זה), אשר יותאם לצרכי העבודה ואשר יגשר ויפעיל את כל רכיבי המערכת המשמשים כתחנת עבודה לניהול תיעוד החקירות וביצוע גיבוי מקומי לאחר סיום הקלטה.

  - הפעלת כלל המערכת והתוכנה, לרבות הדלקה/כיבוי של המצלמות והמיקרופונים, ביצוע הקלטות והפקת מדיה, תבוצע באמצעות מקלדת שולחנית אשר תשלוט על כלל רכיבי המערכת.  יש לבנות רכיב תוכנתי (אפליקציה) שפת ממשק ההפעלה תהיה עברית, שיאושר ע"י אגף מערכות מידע ואגף בטחון מידע במשרד המשפטים, אשר יותקן למשתמשים המחוברים לרשת המשרד ושהכניסה אליו תהיה באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר יוגדרו ע"י מנהל המערכת, על מנת לאפשר צפייה בזמן אמת בחקירה המתנהלת בכל אחת משלוחות המחלקה. (שלוחות המחלקה פזורות בארץ ומקושרת ברשת פנימית) מערכת התיעוד תכלול גיבוי מקומי שימנע אובדן מידע ונתונים בזמן ההקלטה.

  - על הזוכה במכרז לתאם ולעבוד מול הגורם המתאים באגף מערכות מידע, בכל הקשור להטמעת התוכנות ברשת המשרד ובנושא הגיבוי היומי שיבוצע לרשת משרד המשפטים בכל לילה. הזוכה ימסור למשרד המשפטים את קוד המקור של הפיתוח והשימוש בתוכנה ויכין הוראות הפעלה ומדריך למשתמש בשפה העברית.

  - כל התוכנות ורישיונות ההפעלה המשמשות את הזוכה במשרד לטובת התקנת והפעלת המערכת יעברו לידי המשרד עם מסירת המערכת, על הרישיונות להיות בתוקף ל 15 שנים לפחות.

  - על המערכת להכיל רישיון לטיפול בקבצי חוזי (ווידאו) שמשמשים את המערכת ולקבוע פורמט ווידאו כפורמט (סוג קובץ – סיומת) מכרזי,

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות במהלך תקופת ההתקשרות להתקין חדרי חקירות נוספים ככל שיידרש.

  - פירוט הציוד לביצוע ההתקנה באתרים מצורף למסמכי מכרז זה "מפרט טכני".

    - דגשים והערות:

      - במכשיר ה- DVR יותקנו כוננים קשיחים לשמירת נתוני ההקלטה בשיטת RAID 5

      - בכל מקום שמצוין "שוו"ע או בעל נתונים טכניים זהים" על המציע לקבל את אישור מנהל הפרויקט לפריט החילופי, ללא אישור זה יהיה המציע מחויב להציע את הפריט אותו נדרש לתמחר במסמכי המכרז. בקשות לאישור ציוד בעל נתונים טכניים זהים יועברו במסגרת שאלות הבהרה. מודגש כי אישור החלופה כפוף לבדיקת המשרד.

התשובה תימסר במסגרת המענה לשאלות ההבהרה ולפני הגשת ההצעות.

      - יתכן ובחלק מהחדרים יהיה צורך בעבודות גבס, צבע וכרסום עדין לצורך ביצוע העבודה.

      - ממשקי הפעלת: מערכת ההקלטה, תוכנת הניהול וכל רכיב תוכנתי אחר, יהיו בשפה העברית.

      - גורמים מעורבים

  - מומחה יישום

    - מומחה היישום ומנהל הפרויקט מטעם המשרד הוא ______________. מומחה היישום הוא הגורם המקצועי מטעם המשרד ומנהל הפרויקט מטעם הזוכה ישמע להנחיותיו.

  - צוות התפעול

    - נציגי צוות התפעול בכל אתר מאתרי המשרד בהם תותקן המערכת שתירכש, יפעלו על פי הנחיות נציג מטעם המזמין ונציג/י הזוכה ישמע/ו להנחיותיהם.

  - מנהל תיק לקוח

    - הזוכה יגדיר מנהל תיק לקוח עבור המשרד שיהיה גורם ניהולי מטעמו האחראי לטפל בכל עניין הנוגע למימוש התחייבויותיו במסגרת מכרז זה. הזוכה יעביר למשרד את פרטי מנהל תיק הלקוח מיד עם החתימה על חוזה ההתקשרות, ימנע מהחלפתו בכל תקופת ההתקשרות ובכל מקרה של שינוי בפרטיו יעדכן את המשרד מיידית.

  - מנהל פרויקט

    - הזוכה יגדיר מנהל פרויקט שיהיה גורם מקצועי מטעמו האחראי לניהול ומימוש הפרויקט החל באספקת רכיבי המערכת לאתרי המשרד השונים וכלה בהתקנתם והטמעתם התקינה לשביעות רצונו המלאה של המשרד. הזוכה יעביר למשרד את פרטי מנהל הפרויקט מיד עם החתימה על חוזה ההתקשרות ומעבר לאמור בסעיף 0.9 – סיווג בטחוני, לעיל, פעילותו במסגרת המכרז מותנית באישור המשרד.

    - היה והמשרד לא יאשר את פעילותו יציע הזוכה מועמדים אחרים עד לאישור המשרד של מי מהם כמנהל הפרויקט. בכל מקרה אין בפסילה בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז זה.

  - נציג/י הזוכה בדרג ביצועי

    - עובד/י הזוכה בדרג ביצועי (מבצע/י העבודה באתר) ישמע/ו להנחיות צוות התפעול.

- תכנית עבודה

  - הזוכה/ מנהל הפרויקט מטעמו יכין אפיון מלא של תהליך ההתקנה ותצורת המערכות לרבות השינויים שיבוצעו במרכיבי חומרה ותוכנה, ארכיטקטורה, חיבורים ותהליכים אוטומטיים שמהווים בסיס להתקנה. על בסיס אפיון זה יכין מסמך תכולת עבודה (SOW) ותכנית עבודה מפורטים לכל שלבי העבודה, כולל לוחות זמנים נדרשים. מסמך תכולת עבודה (SOW) ותכנית העבודה יובאו לאישור מומחה היישום ואישורו יהווה תנאי למימושם.

  - באחריות הזוכה לממש את תכולת העבודה ותכנית העבודה המאושרים ולסגור כל פער אם ייווצר בין התכנון לביצוע בפועל.

- תכולת העבודה (SOW)

  - להלן רשימת פעילויות שיכללו במסגרת תכולת העבודה (SOW) ותכנית העבודה. הזוכה יוסיף על פעילויות אלו ככל שיידרש בהתאם לאפיון שיכין ולדרישות המשרד.

    - אספקת רכיבי המערכת לאתרי המשרד, פריקתם באתרים והבאתם למקום ההתקנה בפועל כשהם שלמים, תקינים במצבם המקורי אצל היצרן והכול על חשבון הזוכה ובאחריותו.

    - ביצוע ההתקנה:

- התקנת כלל רכיבי המערכת בחדרים ובארונות המיועדים.

- ביצוע כל החיבורים הנדרשים באתר.

- בדיקת תקינות כלל חלקי המערכת לאחר התקנתם.

- חיבור כל אתר חדש לרשת משרד המשפטים ובדיקת תקשורת עם המערכות המותקנות.

- גיבוי הגדרות תצורת מערכת בכל אתר.

    - העברת הדרכה על הפעלת המערכת על כל מרכיביה לכלל החוקרים, ב-4 ימים נפרדים לצוותים חיפה, לוד, ירושלים, באר שבע וכל אתר התקנה נוסף ככל ויהיה במהלך תקופת ההתקשרות. בנוסף, יידרש הספק להעביר הדרכה נוספת עבור משתמש אחד שיאושר להפעלת השרת הראשי השולט בכל המערכות.

    - ביצוע העבודה

      - העבודה בכל אתר, תבוצע במהלך שעות העבודה (בין השעות 09:00-20:00).

      - העבודה תבוצע בפיקוח ובנוכחות מנהל הפרוייקט ונציג הזוכה ישמע להנחיותיו.

      - עובדי הזוכה יוחתמו על מסמכי סודיות ויקפידו שלא לשוחח על אמצעי התיעוד בדגש על התיעוד הסמוי ככל ויותקן ומיקום מערכות התיעוד מחדרי החקירה.

    - בדיקות מסירה

      - נציג הזוכה יבצע את כל הבדיקות הנדרשות כדי לוודא את תקינות המערכת בכל אתר  ותוצרי בהתאם לדרישות המשרד.

    - בדיקות קבלה

      - בסיום  ההתקנה ולאחר שנציג הזוכה יסיים את העבודה בכל אתר, יבצע מנהל הפרויקט בדיקות קבלה לכלל רכיבי המערכת שהותקנה ולתוצרי העבודה שבוצעה, בדיקות הקבלה יכללו שימוש פונקציונלי ואפליקטיבי של המערכת, המתקין יציג למנהל הפרויקט תיק מתקן מפורט ותוכניות as made לביצוע בפועל.

      - מנהל הפרויקט יהיה רשאי לבקש בדיקות ביצוע לרשת ובקרת ביצוע ורוחבי פס כחלק מהליך הבדיה והמסירה של הפרויקט. אישור מנהל הפרויקט שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה ובהתאם לדרישות המשרד, תהווה אסמכתא להשלמת העבודה כנדרש. אישור מנהל הפרויקט יבוצע בכתב בצירוף חתימתו על תעודת המשלוח של הטובין שיותקן באתר.

      - במידה ומנהל הפרויקט יחליט שרכיבי המערכת ו/או העבודה אינם עונים לדרישות המשרד, נציג הזוכה יבצע את כל הדרוש לסגירת הפער בין דרישות מנהל הפרויקט לבין המצב בפועל ולשביעות רצונו המלאה וכל זאת במסגרת לוח הזמנים שהוגדר במסגרת המכרז.

- לוחות זמנים

  - הזוכה ייערך להשלמת הפרויקט לשביעות רצונו המלאה של המשרד בפרק זמן של עד 60 יום קלנדאריים מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הזמנת עבודה.

- אחריות, שירות ותחזוקה

  - תקופת האחריות

    - אחריות הזוכה לכלל רכיבי המערכת, לעבודה שבוצעה, להתקנתם והטמעתם באתר, תחל עם אישור מנהל הפרויקט, אשר יועבר לספק בכתב, כי  בדיקות הקבלה עברו בהצלחה וכי העבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה ותסתיים לאחר 36 חודשים קלנדאריים ממועד האישור הנ"ל. לאחר תקופה זו, יהיה רשאי המזמין לרכוש שירותי תחזוקה כל שנה ועד ל-6 שנים נוספות, בהתאם להצעת המחיר של הספק.

  - תכולת האחריות

    - הזוכה יהיה אחראי לאורך כל תקופת ההתקשרות לתקינות כלל רכיבי המערכת שסיפק ולתוצרי העבודה שביצע להתקנה והטמעה של המערכות. בכל מקרה של תקלה ברכיבים המותקנים ו/או בפעילות התקינה של מערכת התיעוד, יפעל הזוכה לתיקון התקלה בהתאם לחומרת התקלה כלהלן.

| חומרת התקלה | פרק זמן לתחילת טיפול | פרק זמן להשלמת טיפול | תעריף הקנס לחריגה מפרק הזמן למקרה |
| --- | --- | --- | --- |
| רגילה | בקריאת שירות שתפתח ביום עבודה רגיל (לא ערב חג או מועד) עד לשעה 10:00 יחל הטיפול באותו היום. בקריאת שירות שתפתח ביום עבודה רגיל (לא ערב חג ומועד) לאחר השעה 10:00 יחל הטיפול ביום עבודה עוקב. בקריאת שירות שתפתח בערב חג או מועד יחל הטיפול ביום עבודה עוקב. שעת תחילת הטיפול תתואם עם נציג מטעם הממזמין במטרה למנוע הפרעה לפעילות השוטפת של האתר. | עד 48 שעות מתחילת הטיפול בקריאה. | 1000 ש"ח |
| גבוהה | הטיפול בקריאת שירות יחל בפרק זמן של עד 4 שעות. שעת תחילת הטיפול תתואם עם נציג מטעם המזמין במטרה למנוע הפרעה לפעילות השוטפת של האתר. | עד 24 שעות מתחילת הטיפול בקריאה. | 2000 ש"ח |

    - קביעת חומרת התקלה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

    - במידה ולפתרון תקלה יהיה צורך בהחלפת רכיב שמכיל או עשוי להכיל מידע כלשהו, הוצאת הרכיב אסורה מסיבות בטחון והזוכה ישאירו ברשות המשרד.

    - הזוכה יהיה אחראי להבאת ציוד חלופי תואם בכל מקרה של תקלה, על מנת לתקנה. יובהר כי החלפים יסופקו ע"י הספק ללא עלות מטעם המשרד והנם כלולים בעלות התחזוקה והאחריות.  במידה ויהיה צורך לשלוח רכיב המכיל מידע לתיקון במעבדה, באחריות הזוכה להעביר את כל המידע הנמצא על גבי הרכיב לרכיב החלופי ולמחוק את כל המידע מהרכיב באופן שלא ניתן יהיה לשחזר את המידע  (למען הסר ספק לא תתאפשר הוצאת דיסקים קשיחים מרשות המשרד ועל המציע לספק דיסקים קשיחים חליפיים במקרה תקלה)

    - למען הסר ספק המשרד לא יישא בכל עלות ישירה ו/או עקיפה שהזוכה יישא או עשוי לשאת בה למילוי אחריותו לעיל.

  - טיפול בקריאות שירות

    - הזוכה יגדיר מרכז/ נציג שירות שיהיה זמין לטיפול בקריאות שירות מצד המשרד במתכונת של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. השירות והתמיכה יינתנו על-ידי גורם טכני מקצועי והזוכה יפעל ברציפות לפתרון התקלה.

    - מיד עם החתימה על חוזה ההתקשרות הזוכה ימסור למשרד את פרטי הקשר של מרכז/ נציג השירות כלהלן.

- מספר/י טלפון לטיפול בקריאות שירות.

- מספר פקס לטיפול בקריאות שירות.

- כתובת דוא"ל לטיפול בקריאות שירות.

    - פתיחת קריאות שירות תעשה על-ידי נציג המשרד ומועד פתיחת התקלה יהיה המועד הקבוע ברשומות המשרד.

    - קריאת שירות תיסגר רק לאחר אישור נציג המשרד כי התקלה טופלה לשביעות רצונו המלאה.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד המשפטים 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז 23-2025 לאספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "המכרז"), לקבלת הטובין והשירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("הטובין והשירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את הטובין והשירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – נמחק;

נספח ד' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

נספח ה' – כללי הצמדה של התמורה;

נספח ו' – נספח סייבר ואבטחת מידע;

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 72 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בתקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין.

למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות בעד 100% מהיקף ההתקשרות המקורי.

למשרד שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות ב-10% נוספים, וזאת לצורך הוספת תכולות הקשורות לנושא המכרז, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות.

התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת הטובין והשירותים בהתאם להסכם.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות ההתקשרות, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

סודיות

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

אבטחת מידע והגנות סייבר

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם למפורט בנספח ו' – נספח סייבר ואבטחת מידע. הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ד' להסכם זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הפרת קניין רוחני

נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

טענת הפרה

נטען במסגרת הליך משפטי כי בשימוש באספקת השירותים למזמין יש משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

ככל שהמזמין אינו צד להליך, הספק יודיע לו על קיומו של ההליך בהקדם האפשרי.

ככל שהספק אינו צד להליך, יפעל המזמין לצרפו, בהקדם האפשרי כצד להליך, על מנת לאפשר לו להתגונן. במקרה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

במקרה שהמזמין בחר לייצג את עצמו במסגרת הליך כאמור, הוא ימנע מלהודות בטענות התביעה, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

קבלני משנה

בכפוף לאמור במסמכי המכרז, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת למתן השירותים ולעמידה בכל תנאי המכרז תהיה של הספק ושלו בלבד.

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש.

יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.

תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי המכרז.

הצמדה של התמורה -

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ה' להסכם.

סופיות התמורה:

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

אבני דרך לתשלום

התמורה תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן. התשלום בגין כל אבן דרך יעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה, לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך.

| מס' | תיאור אבן דרך | התשלום בגין אבן הדרך |
| --- | --- | --- |
| 1 | השלמת התקנת מערכת לרבות בדיקה ומסירה כמפורט במפרט השירותים | תשלום עבור רכיבים 1-4 |
| 2 | רישיונות | אחת ל - 12 חודשים ממועד רכישת הרישיון על ידי המשרד |
| 3 | תחזוקה | אחת ל - 12 חודשים בעבור כל מערכת בנפרד ממועד מסירת המערכת |

כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך וכתנאי לקבלת תשלומים, הספק ידאג להמציא למזמין צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לשנת הכספים בה מתבקש התשלום, אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וחשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

נמחק

אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המזמין לא יסכים לטענות שהועלו או נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע.

ביטוח

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ביחס לשירותים או העבודות נשוא הסכם זה עבור מדינת ישראל –משרד המשפטים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון), וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות או חזרה.

הספק הוא האחראי הבלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות עבור כל הפוליסות והוא האחראי היחיד למילוי כל החובות המוטלות על "המבוטח" לפי תנאי הפוליסה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

אם הספק התנהל, בעת מתן השירותים, באופן מבזה כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם –

אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; קבלני משנה; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אספקת טובין שלא עומד בדרישות ההתקשרות;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:

לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.

אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעה בכתב מאת המזמין בהתאם להוראות ההסכם, או תוך פרק זמן אחר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון –

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין. ככל האפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.

נמחק –

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים –

אמנת השירות (SLA) נועדה להגדיר את רמת השרות הנדרשת ע"י המזמין מהספק. אם הספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, רשאי המזמין לגבות מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה להלן:

| # מס' | אמנת שירות SLA | הפרה | סנקציות בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תקלה רגילה - בקריאת שירות שתפתח ביום עבודה רגיל (לא ערב חג או מועד) עד לשעה 10:00 יחל הטיפול באותו היום. בקריאת שירות שתפתח ביום עבודה רגיל (לא ערב חג ומועד) לאחר השעה 10:00 יחל הטיפול ביום עבודה עוקב. בקריאת שירות שתפתח בערב חג או מועד יחל הטיפול ביום עבודה עוקב. שעת תחילת הטיפול תתואם עם נציג מטעם המזמין במטרה למנוע הפרעה לפעילות השוטפת של האתר. | זמן טיפול - עד 48 שעות מתחילת הטיפול בקריאה. | 1,000 ש"ח על כל חריגה |
| 2 | תקלה חמורה - הטיפול בקריאת שירות יחל בפרק זמן של עד 4 שעות. שעת תחילת הטיפול תתואם עם נציג מטעם המזמין במטרה למנוע הפרעה לפעילות השוטפת של האתר. | זמן טיפול - עד 24 שעות מתחילת הטיפול בקריאה. | 2,000 ש"ח על כל חריגה |

מימוש הפיצויים המוסכמים על ידי המזמין יכול ויעשה בכל דרך לרבות בדרך של קיזוז של חשבונית.

על אף האמור לעיל, מימוש פיצויים מוסכמים אינו מותנה במתן הודעה מוקדמת או אפשרות לתיקון הליקוי לספק.

הסכומים המצויינים בטבלה בגין פיצויים מוסכמים הינם הסכומים המקסימליים ולמזמין שיקול דעת בלעדי אם לדרוש פיצויים בגובה נמוך מהקבוע בטבלה.

גובה הפיצויים המוסכמים מהטבלה שלעיל, במצטבר לכל תקופה של 12 חודשים רצופים, לא יעלה על 50% מהיקף הרכש שבוצע בפועל בתקופה זו.

רכש מספק חלופי –

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ככל האפשר, יפעל המזמין על מנת לתת אפשרות לספק להשמיע טענותיו לעניין זה.

תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

סיום התקשרות

הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא ההתקשרות.

הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות.

כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת דוא"ל המזמין: MaayanLe@justice.gov.il או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– נמחק

נספח ד'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד המשפטים

- אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז אספקה, התקנה והטמעה של מערכת תיעוד חקירות עבור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי מספר  23-2025 (להלן - "המכרז") ..

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

נספח ה'– כללי הצמדה לתמורה

- הגדרות בנושא הצמדה

הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל.

מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.

מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.

תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.

התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.

תנאי ההצמדה

הצמדה – התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות.

התאריך הקובע – תאריך הגשת החשבונית.

תדירות ההצמדה – חודשית.

ביצוע ההצמדה

ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

אופן חישוב ההצמדה -

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע.

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ההצמדה הקבוע לעיל.

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

נספח ו'– נספח סייבר ואבטחת מידע – רמה גבוהה

- הגדרות ייעודיות לטופס זה:

אירוע אבטחה – אירוע (incident) אשר עלול לפגוע בזמינות, ברציפות התפעולית, במהימנות או בסודיות המידע של המשרד, של מערכות או קוד המסופקות לו, של חומרה, תכנה, מאגרי מידע או תשתית, שבהם הספק עושה שימוש לצורך ביצוע ההסכם, ובכלל זה תקיפת סייבר.

גורם מנחה – הגורם המנחה את המזמין בהיבטי סייבר והגנות מידע כגון: היחידה להגנת הסייבר בממשלה (להלן: "יה"ב") במערך הדיגיטל הלאומי, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון (מלמ"ב), או מערך הסייבר הלאומי. אם המזמין מנחה את עצמו, אז ייחשב המזמין כגורם המנחה לעניין זה.

גורמי שרשרת האספקה – קבלני המשנה של הספק ובכלל זה, יצרני חומרה או ספקי תוכנה או שירות, אשר הספק אינו יכול להחליפם מבלי שהדבר יפגע באספקת השירותים בהתאם לדרישות ההתקשרות.

מידע – כל מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, עובדה, פרט תוכן, מודל, תמונה, סרט, הקלטה, תהליך עסקי, חוות דעת, קוד ולוגיקה, אשר נשמרו או תועדו על ידי הספק באמצעי טכנולוגי מכל סוג שהוא.

מידע רגיש – מידע של המזמין אשר יש בחשיפתו כדי לפגוע או לשבש בדרך כלשהי את עבודת המזמין, לפגוע בשירותים המסופקים על ידי המזמין או הממשלה, או לחשוף פרטים ומידע של המזמין אשר אינם נחלת הכלל, ובכלל זה מידע אישי של אזרחים או עובדים, תהליכי עבודה רגישים, שרטוטי מתקנים, תיאור מערכות אבטחה, קוד מקור ותוכנות של מערכות המזמין, מסמכי תכנון של מערכות המזמין או של מערכות המותאמות לשימושו, אמצעי הזדהות ואימות, מידע לגבי מזמינים מסווגים, יעדי הספקה של חומרה או מערכות וכל מידע אחר שיוגדר על ידי המזמין.

מינהל הרכש – מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי או נציגו.

שירות חיוני – אחד מאלה:

שירותים המסופקים על ידי המזמין לאזרחי ותושבי מדינת ישראל אשר תפקודם התקין והסדור הוא קריטי לניהול חיי האזרח או לפעילות המשק.

שירות של המזמין הנדרש לתפקודו התקין של המשרד או הממשלה.

תקיפת סייבר – אירוע אבטחה אשר נוצר כתוצאה מניסיון לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה שבהם הספק או המזמין עושים שימוש, למנוע גישה לשירות או למידע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום להרס, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה לנתוני המזמין.

כללי

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לאבטחת המידע הם עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

מבלי לגרוע מהאמור, ולצורך עמידה בחובותיו על פי טופס זה, מסכים הספק על שיתוף פעולה עם המזמין כמפורט בטופס זה, והכל לצורך ביצוע תקין של התקשרויות עם ממשלת ישראל.

מנכ"ל הספק או בעל התפקיד הבכיר בחברה יהיה הכתובת לכל פניה באשר לחובות הספק בהתאם לטופס זה, כמפורט בסעיף Error! Reference source not found. להלן, אלא אם מינה נציג אחר מטעמו והודיע על כך בכתב למזמין.

הספק מתחייב לתקן ליקויים שנמצאו על ידי המזמין בפרק זמן סביר ועל חשבונו, וכן מסכים כי ככל שלא יתקן ליקויים כאמור בפרק זמן סביר, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה עילה להפסקת התקשרות בכפוף לשימוע.

חובות הספק לפי טופס זה יחולו כל עוד מידע רגיש של המזמין שמור במערכותיו.

חובת דיווח

הספק מתחייב להודיע למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה ובכל יום בשבוע, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפה סייבר אשר הביא לדלף מידע הקשור למזמין או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמין.

דיווח זה יעשה באמצעות פרטי הקשר של המזמין אשר מפורטים להלן:

___________________________________________________________.

הספק מתחייב להודיע על אירועים כאמור בסעיף 3.1 גם למרכז הארצי לניהול אירועי סייבר (CERT) באחד מהאמצעים הבאים:

חיוג חירום מקוצר למרכז המבצעי לניהול אירועי סייבר במספר 119.

פניה באמצעות הדואר האלקטרוני: 119@cyber.gov.il.

במקרה כאמור, על הספק להודיע למזמין על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה. חובה זו תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו ולהנחיות המזמין. על הדיווח לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, ציר הזמן הידוע של האירוע וכולי.

אופן הטיפול באירוע, והאמצעים הננקטים באופן מידי לצורך צמצום הנזק ומזעור החשיפה בטווח הזמן המידי.

המערכות אשר נפגעו או היו היעד לתקיפה.

המידע אשר זלג, נפגע או שהיה היעד לתקיפה.

ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר.

פעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים אלו בעתיד.

כל מידע אחר, שיידרש על ידי המזמין, לצורך ניתוח האירוע.

חובת הדיווח המפורטת בסעיפים 3.1 - 3.4 לעיל תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמין או מחזיקות במידע רגיש, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

באחריות הספק לקבל התחייבות מגורמי שרשרת האספקה להודיע לו בהקדם האפשרי וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או את מערכות המזמין ואשר עלול להשפיע על יכולת הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. הודעה כאמור צריכה לאפשר לספק להודיע על האירוע לאיש הקשר של המזמין, אשר פרטיו מופיעים בסעיף 3.2 לעיל.

ביקורת תקופתית

המזמין יהיה רשאי לבצע, אחת לשנה לכל היותר,  ביקורת תקופתית על אודות עמידת הספק בדרישות הגנת המידע, הפרטיות והסייבר החלות על אספקת השירותים למזמין. ביקורת זו תתבצע בתיאום מראש ובהתאם למפורט להלן:

בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת הספק בדרישות המכרז לאבטחת מידע והגנות סייבר.

ככל שלדעת המזמין יש צורך באימות נתונים אלו או אחרים, יפעל המזמין בדרך המפורטת להלן:

המזמין יעביר לספק רשימה מסודרת של נושאים הדורשים בדיקה או אימות.

הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות, על חשבונו, באמצעות גוף חיצוני, בלתי תלוי בספק והמאושר על ידי המזמין, ויעביר למזמין את דוח הבדיקה המקורי והמלא, כאשר הספק יהיה רשאי להשחיר בו אך ורק נתונים על אודות לקוחות אחרים. בכל מקרה, ממצאי הבדיקה וההמלצות יוגשו במלואם.

לחלופין, הספק יהיה רשאי לבקש מהמזמין כי המזמין יבצע בדיקה זו או אחרת כחלופה לביצוע הבדיקה על ידי גוף חיצוני, וככל שהמזמין יסכים לביצוע בדיקה זו, יתאם את ביצועה עם הספק תוך הקפדה על קיום הבדיקה זו בהתאם לנושאים המוגדרים בסעיף 4.1.2.1. אין בביצוע בדיקה זו על ידי עורך המכרז בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק.

ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו, או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו או שהיא כרוכה בעלויות כספיות לא פרופורציונאלית, יפנה למזמין לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר

המזמין יהיה רשאי לבצע ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר המשפיעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין, בהתאם לאחד המסלולים המפורטים להלן:

מסלול א' – ביקורת על התמודדות הספק

המזמין יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת הסייבר כמפורט בסעיף 3.2 לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת להעריך את היקף ההשפעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק לבצע כל בדיקה או פעולה סבירה במערכותיו של הספק המשמשות למתן השירותים לצורך בחינת התקיפה או על מנת לבחון קיום אירוע כאמור. כל מידע שיועבר לספק לצורך בדיקה זו הוא רגיש ואין להעבירו לכל גורם אחר ללא אישור המזמין.

ככל שהמזמין, בהתייעצות עם הגורם המנחה, מצא כי אין די באמור בסעיפים לעיל על מנת להבטיח בצורה מספקת את הגנת המערכות או המידע של המזמין, או שמדובר במידע רגיש, או באירוע שיש לו השפעה על שירותים חיוניים, יהיה המזמין רשאי לקבוע כי במקביל לעבודת הספק, המשך הטיפול באירוע יהיה כאמור במסלול ב' כמפורט בסעיף 5.1.2 להלן.

מסלול ב' – סיוע של המזמין בהתמודדות עם האירוע

פעילות במסלול זה תהיה בכפוף להחלטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להסכמה מפורשת ובכתב של הספק, למעט במקרים המפורטים בסעיף ‎5.1.1.3, שבהם לא תידרש הסכמה מפורשת של הספק.

המזמין יסייע לספק בביצוע הפעולות המפורטות להלן, באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשות המזמין ועל חשבונו:

בדיקת מערכות הספק הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים.

בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין.

סיוע בהתמודדות עם אירוע האבטחה.

אבחון אופן התקיפה, המערכות שנפגעו והשפעתה על מתן השירות.

אבחון דרכים למנוע את המשכם והישנותם של הסיכונים שנגרמו למזמין ומתן הנחיות לספק בדבר הדרכים לצמצם סיכונים אלו וכלי.

אין בסיוע על ידי המזמין בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק. ככל שהספק חושב שהנחייה מסוימת עשויה לפגוע ברמת האבטחה או בשירותים הניתנים על ידו, עליו להתריע על כך בצורה מפורשת לנציג המזמין.

הספק ישתף פעולה כמיטב יכולתו עם דרישות המזמין ויעמיד לרשותו כל מידע נדרש לצורך אבחון והתמודדות עם אירוע האבטחה או על מנת לוודא כי אירוע כאמור לא מתקיים. מידע זה יוגבל למידע הרלוונטי למערכות המזמין או המערכות המשמשות למתן שירותים למזמין, וללא גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו, יפנה למנהל מינהל הרכש הממשלתי לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

נציגי המזמין

לטובת ביצוע ההתחייבויות המפורטות בטופס זה המזמין יהיה רשאי להעביר את כלל המידע שהתקבל אצלו לידי הגורם המנחה וכן לידי מינהל הרכש, וזאת לצורך הערכת סיכונים וקביעת פעולות הנדרשות מהספק.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו רשאים לבוא במקום המזמין בכל סמכות הנתונה למזמין לפי טופס זה, והספק ישתף פעולה עם הנחיות שיתקבלו מהם לפי הוראות הטופס.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו מחויבים להשתמש במידע שיתקבל מהספק אך ורק לצורכים האמורים בטופס זה תוך גילויו לגורמים הנדרשים לכך בלבד.

כתובת לפניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר

הודעות/פניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר יועברו לספק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: _______________@___________

חתימת הספק:

| _______________ | __________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| שם | תאריך | חתימה |

נספח ז' – דוח ביצוע הקלטה

דו"ח ביצוע הקלטה בחדר חקירות

תיק חקירה: ימולא אוטומטית

מס' עבודת מ.ט.: ימולא אוטומטית

מקום ההנצחה:  ימולא אוטומטית לפי שם האתר (ירושלים, חיפה וכו')

שמות המונצחים: ימולא אוטומטית בטופס [יימשך מהנתונים אותם הכניס החוקר בעת ההפעלה]

היום בתאריך ימולא אוטומטית  בשעה ימולא אוטומטית  (אני) ימולא אוטומטית

בדקתי את ציוד ההנצחה בחדר החקירות ומצאתי אותו תקין.                    _______________

(חתימה)

תאריך תחילת הקלטה: ימולא אוטומטית		שעת תחילת הקלטה: ימולא אוטומטית.

מבצע תחילת ההקלטה: ימולא אוטומטית     תפקיד: ימולא אוטומטית  חתימה: ____________		              (שם פרטי ומשפחה)

תאריך סיום הקלטה: ימולא אוטומטית		שעת סיום הקלטה: ימולא אוטומטית.

מבצע סיום ההקלטה: ימולא אוטומטית       תפקיד: ימולא אוטומטית   חתימה: ____________

(שם פרטי ומשפחה)

נספח ח' – מסמך איפיון מערכת – טכנולוגיה ותשתית

ארכיטקטורת אפלקצייה:

חלון לוקאלית מבוססת Windows בכל תחנה + שרת בסיס נתונים מרכזי

תמיכה בכל הפלטפורמות  WINDOWS 7/8/8.1/10

WINSERVER 12 ומעלה

מערכת תתמוך בפלטפורמת תוכנה  ב 32BIT ו-64BIT

מאפיינים

- חיבור וניטור מערכות הקלטת וידאו Hikvision

- המערכת מבוסס CLIENT \SERVER

- לתוכנה חייבת להיות אפשרות הרצת בדיקת אימות הקלטה והדפסת דו"ח בהתאם.

- בכל אתר השליטה על כלל המערכת הכוללת בין היתר הדלקת המצלמות והמיקרופונים, ביצוע בדיקת המערכת וביצוע הקלטות תהיה במחשב יעודי לכך.  תצוגת התוכנה תהיה בשפה העברית, ברורה וידידותית למשתמש.

- שיוך ערוצי וידאו וכניסות אודיו לחדרי חקירות, כאשר חדרי חקירות ישובצו תחת אתרים.

  - סה"כ בכל הארץ 4 אתרים, בכל אתר בין 1-3 חדרי חקירות.

  - בכל חדר מצלמה אחת ומיקרופון אחד.

  - כל האתרים מחוברים לרשת משרד המשפטים .

- צפייה בוידאו וניגון אודיו של חדרי חקירות בזמן אמת, עם אפשרות לחלוקת מסכים וחיווי מצב הקלטה.

- ממשק ניהול הקלטות הכולל חיווי סטאטוס הקלטה בכל חדר בזמן אמת, עם כפתור לתחילת ו/או הפסקת הקלטה.

- בעת תחילת ביצוע הקלטה יופיעו בזה אחר זה חלונות הזנת נתונים לפי הסדר הבא: מס' תיק (8 תווים לפי XXX-YYYY), שם נחקר (עד 50 תווים), שם חוקר (עד 20 תווים), מבצע תחילת ההקלטה עפ"י מספר ת.ז (9 תווים).  לסיום ההקלטה לאחר לחיצה על סיום ההקלטה, יפתח חלון אישור עם מקום להזנת ת.ז (9 תווים) של מבצע סיום ההקלטה ורק אחרי האישור תופסק ההקלטה.  לאחר הפסקת ההקלטה יודפס דו"ח אשר יופק עפ"י הנתונים שהוזנו בתחילת ההקלטה ובסיומה. שמות מבצעי תחילת וסיום ההקלטה יילקחו מתוך מאגר פנימי של מורשי הפעלה וישתלו אוטומטית בדו"ח.

- המאגר הפנימי יוזן ע"י מנהל המערכת ויכלול שם פרטי ומשפחה של המשתמשים, ת.ז ואפשרות בחירת הרשאה לפי אתר.

- מערכת ותוכנה פרטנית לניהול הרשאות משתמשים.  נעילת משתמש לאחר 5 ניסיונות כניסה למערכת.

  - כ- 25 משתמשים לצורך תפעול שוטף של בדיקות והקלטות. שני מנהלים עם הרשאות מלאות להגדרות וכו'. אופציה למתן הרשאות צפיה למשתמשים נוספים.

  - רמת הרשאות הצפייה היא ברמת אתר. רק למנהל המערכת יש אפשרות להוסיף ו/או להוריד משתמשים/הרשאות לפי הצורך. לגבי משתמש שמבצע בדיקה/הקלטה, מדובר על רמת הרשאה לפי אתר.

  - למנהל המערכת חייבת להיות אפשרות לשליטה מרחוק על כלל מרכיבי המערכת בכל אתר כולל יכולת ביצוע התחלה/סיום של הקלטה מקומית, הדלקה וכיבוי של מצלמות ומיקרופונים, העתקת קבצים מאתר מרוחק וכו'.

- אודיטינג מלאה לכל פעולות המערכת לרבות: כניסה ויציאה של משתמשים, ביצוע פעולות במערכת וכו'

- התרעות\ניטור מערכת : מתן התרעות וניטור על כל אלמנט במערכת לרבות מצלמה\DVR\מתח , אספקת התראה על תקלה לגורם אשר יוגדר .

- בסיום ההקלטה, הורדת הקובץ לעמדת העבודה (PC) עם שמירת מספר תיק, שם חוקר, שם נחקר, זמן התחלה וזמן סיום, מספר עבודת מ.ט. [מספרים בסדר רץ].

- הקובץ ישתל בכונן על רשת משרד המשפטים בתיקייה על שם מספר התיק יחד עם דו"ח ביצוע ההקלטה.

[YYYY-XXX].

  - חובה חתימה דיגיטלית (authentication) לקבצים המשמשים כראיה בתיק החקירה.

  - חובה שתהיה חתימת תאריך ושעה על גבי התמונה בגודל מתאים ובצורה בולטת.

- כל הקלטה תקבל מספר מ.ט. [מספרים בסדר רץ] שיופיע בדו"ח ביצוע החקירה

- שליפת הקלטות מעמדת העבודה (PC) לפי פילטור מספר תיק/זמן/שם חוקר/נחקר וצריבה לתקליטור DVD

  - כל הקלטה באתר נשמרת במערכת ההקלטה ומיד לאחר כל ביצוע הקלטה, יבוצע גיבוי של הקבצים שהוקלטו, לכונן קשיח מקומי בעמדת העבודה הצמודה לכל DVR.

  - בכל לילה, במועד שיתואם בהמשך, יבוצע גיבוי לחומר המוקלט ע"י אגף מערכות מידע במשרד המשפטים, לשרת מרכזי לצורך גיבוי הנתונים וביצוע שחזור קל ומהיר במידת הצורך.

- אכסון הקלטות ב-PC בשיטת FIFO

  - כונן HDD בו יאגרו ההקלטות, אמור להיות בנפח של 2Tb כך שיספיק להכיל הקלטות לתקופה של לפחות חצי שנה.

  - איכות הקלטת השמע צריכה להיות גבוהה כך שתסנן רעשים בצורה מקסימלית וקולות החוקר/נחקר ישמעו בצורה הברורה ביותר תוך סינון מיטבי של רעשי סביבה כגון הקלדה, מזגן וכו'.

- צפייה/הורדה שחזורים (פלייבקים) מ-DVR.

- סנכרון מתמיד של שעון ה- DVR  עם שעון מערכת הניהול.

- עמידה בתקן אבטחת מידע שאופיין ע"י אגף אבטחת מידע במשרד המשפטים:  27001  ותוה"ג של יה"ב המבוסס כל NIST

- כל מערכת לרבות בסיס נתונים חייבים להיות מוצפנים בהצפנה מקובלת.

- עמידה לדרישות CODE REVIW.

בכל אתר יהיה DVR שאחראי על ההקלטות באתר עצמו. כל ה- DVR'ים יהיו מחוברים לרשת המשרד כך שלדוגמא משתמש שיושב באתר אחד יוכל לצפות בזמן אמת בחקירה המתנהלת בכל אתר אחר בארץ באמצעות רשת  משרד המשפטים וללא יכולת גישה מחוץ לרשת.

אילוסטרצית מערכת :