קול קורא 27/2023

מעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות ערביות

תאריך:  יוני 2023

קול קורא מספר 27/2023 מעבר לאנרגיה מקיימת ברשויות ערביות לשנת 2023

רקע

  - ביום ה-24/10/2021 התקבלה החלטת ממשלה מספר 550 "התכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026". לפי סעיף 20, אחת מהמטרות של ההחלטה היא השגת יעדים בתחום האנרגיה המקיימת ברשויות ערביות (להלן "רשויות").

  - בהחלטה נקבע, בין היתר, כי "משרד האנרגיה יגבש מנגנון ביצוע יעיל לצורך השגת יעדי תוכנית העבודה בתחום אנרגיה מקיימת".

  - בהתאם לזאת, משרד האנרגיה והתשתיות מפרסם נוהל תמיכות שמטרתו לתמוך ברשויות בקידום פרויקטים של אנרגיה מקיימת, וזאת כפי שיפורט בנוהל זה ובהתאם להוראות התכ"ם תחת פרק 6.2 ("תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים"), ובהתאם לכל דין (יובהר כי אם יהיו הוראות תכ"מ נוספות בנושא, הן יחולו על קול קורא זה).

- הערות כלליות:

  - יובהר כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה. כל הקצאה תקציבית בפועל כפופה למקורות שיעמדו לרשות המשרד במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה, ותקצוב הסכומים בסעיף התקציבי הרלבנטי.

  - בהתאם להוראות התכ"ם, ועדת תמיכות מטעם המשרד תדון בעניין הקצאת תמיכה לרשויות ההחלטה, כמפורט בהמשך קול קורא זה. הוועדה תורכב ממנכ"ל המשרד, חשב המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או מי מטעמם (להלן: "ועדת התמיכות המשרדית").

  - ועדת התמיכות רשאית למנות צוות משנה להשלמה של חומרים מקצועיים אשר יכלול נציגים מטעם חטיבת אנרגיה מקיימת  (להלן: "צוות המשנה").

  - באם ימונה צוות משנה, הוא רשאי לפנות לרשויות כדי לבקש השלמות לגבי נושאים מקצועיים.

  - התמיכה תינתן רק לרשויות המפורטות ברשימה שבהחלטת הממשלה 550 שלא זכו בקול קורא 51/2022 לרשויות ערביות שהמשרד פרסם בשנת 2022

  - התקציב יאושר, אם יימצא על ידי הוועדה המשרדית כי נכון וראוי לתתו, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

  - בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של הנוהל.

  - כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין.

  - חשוב להבהיר כי היקף התמיכה שיאושר הוא בהתאם לתוכנית תקציבית ומילולית שאושרה (כולל הסיכום התקציבי שאושר). שינוי ו/או צמצום התוכנית כפי שאושרה, לרבות היקף תקציבי, לאחר אישור התמיכה, עלול להוביל להקטנת היקף התמיכה או ביטולה, גם אם סכום התמיכה שאושר היה קטן מהסכום שהתבקש. שינויים שיובילו לאי עמידה בתנאי הסף של הפרויקטים, יביאו לביטול התמיכה.

תוכן עניינים

פרק א' – דברי הסבר	5

3.	הגדרות	5

4.	מטרות התמיכה	5

5.	הגופים הנתמכים	6

6.	תנאי סף לקבלת תמיכה	6

7.	היקף התמיכה	6

פרק ב' – אופן הפעלת התמיכה, אופן ניקוד הבקשות, נהלי הגשה	8

8.	הפעילות הנתמכת	8

9.	מנגנון בדיקת בקשות התמיכה	8

10.	אמות מידה לניקוד הבקשות	11

11.	תבחינים לפרויקטים שבתכנית העבודה	12

12.	נהלי הגשת בקשת התמיכה, אישורה ודיווח	12

13.	שינויים בתכנית והסטות תקציביות	13

14.	אופן תשלום התמיכה	14

15.	פיקוח	16

פרק ג' – תנאים נוספים	18

16.	תנאים כלליים	18

17.	הנחיות מנהליות להגשת בקשות לנוהל התמיכה	19

18.	מועדים	21

פרק ד' – נספחים	23

נספח 1 – טופס הגשת בקשה לקול קורא	23

נספח 2 – הסכמה של הרשות המשתתפת - רק לרשויות שפונות באמצעות אשכול/איגוד	26

נספח 3 – הנחיות להגשת בקשת תמיכה במערכת המרכבה	27

נספח 4 – התחייבות בגין תמיכה (חלק א')	28

נספח 5 – התחייבות בגין תמיכה (חלק ב')	31

נספח 6 – הצהרה על תוכנית עבודה	32

נספח 7 – הוראת קיזוז	35

נספח 8 – דרישת תשלום עבור פרויקט	37

נספח 9 – דו"ח תקציב וביצוע התקציב (בפורמט אקסל באתר המשרד)	39

נספח 10 – דיווח על התקדמות הפרויקט	40

נספח 11 –  דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט	41

נספח 12 – רשימת הרשויות והישובים (החלטת ממשלה 550)	48

נספח 13 – נוסח התחייבות המשרד	53

# פרק א' – דברי הסבר

- הגדרות

בנוהל זה אלה:

  - "המשרד" – משרד האנרגיה והתשתיות.

  - "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית.

  - "אשכול אזורי" או "אשכול" – איגוד ערים מיוחד, המוקם מכוח חוק איגודי ערים תשט"ו 1955, ומטרתו עידוד פיתוח אזורי ושיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות החברות בו;

  - "איגוד ערים" או "איגוד ערים לאיכות סביבה" – איגוד ערים מיוחד המוקם מכוח חוק איגודי ערים, תשט"ו 1955 (להלן – "איגוד ערים").

  - "שנה" – שנת התקציב 2023.

  - "האגף המקצועי במשרד" – חטיבת אנרגיה מקיימת.

  - "הצעה לתמיכה"-  אשכול או איגוד ערים לאיכות סביבה יכול להגיש בקשה לתמיכה עבור רשות אחת (1) או עבור מספר רשויות. רשות יכולה להגיש הצעה עבור עצמה בלבד. מועצה אזורית שלא ברשויות ההחלטה יכולה להגיש בקשה עבור כלל הישובים השייכים לה שנכללים בישובי ההחלטה. הצעה לתמיכה יכולה לכלול מספר טכנולוגיות.

  - "התייעלות בשימוש באנרגיה" – אחד מאלה:

    - הקטנת צריכת האנרגיה וחיסכון כמותי אבסולוטי באנרגיה ע"י שיפור מערכות צורכות אנרגיה קיימות או החלפתן במערכות יעילות יותר, ובכלל זה התייעלות באנרגיה שמקורה בהסבת מערכות הצורכות דלקים למערכות יעילות יותר הצורכות חשמל.

    - הסטת עומסים באמצעות הזרמת אנרגיה לרשת החשמל או לשימוש עצמי ובלבד שזו נעשתה באמצעות מערכת אגירת אנרגיה.

    - הכול כמפורט ועל פי האמור בנספח 11 לנוהל זה –  דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט.

  - "נציגת המשרד" – עירית הייטנר שעיו או מי מעובדי חטיבת אנרגיה מקיימת.

  - "תכנית עבודה" - תכנית עבודה בפורמט אקסל המפרטת את הפרויקטים אותם מציע הגוף המבקש ואת עמידתם בתנאי הסף המקצועיים שנקבעו.

  - "פרויקט"- פעולה להתקנת מערכת מבין הרשימה המפורטת בנספח 11 – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה, או מערכת אחרת המביאה להתייעלות בשימוש באנרגיה/ייצור אנרגיה מתחדשת, כהגדרתה במסמך זה, ובלבד שהמערכת האמורה תאושר ע"י נציג המשרד.

- מטרות התמיכה

תמיכה ברשויות מקומיות ערביות למטרות:

  - התייעלות באנרגיה ברשות.

  - ייצור אנרגיה מתחדשת ברשות.

  - העצמה, צמצום פערים ופיתוח כלכלי חברתי בישובים הערבים.

  - הקטנת צריכת האנרגיה בנכסי הרשויות בהיקף כולל של 33,000 מגוואט שעה בשנת 2026.

  - סך ההספק המותקן ממקורות אנרגיה מתחדשת יעמוד לכל הפחות על 8 מגוואט.

- הגופים הנתמכים

  - רשימת הרשויות המקומיות והישובים הנכללים בהחלטה 550 מצורפת בנספח 12 - רשימת הרשויות והישובים.

  - רשויות שזכו בקול קורא 51/2022 לא רשאיות לפנות לקול קורא זה למרות שנכללות ברשימת הרשויות והישובים בהחלטה 550.

- תנאי סף לקבלת תמיכה

אי עמידה באחד מהתנאים המופיעים להלן תביא לפסילת הבקשה על הסף:

  - הבקשה תוגש ע"י "אשכול אזורי" או "איגוד ערים" (כהגדרתם לעיל) שמבקשים בשם רשויות ויישובי ההחלטה (להלן: "הגוף המבקש"). לצורך הוכחת סעיף זה, יש לצרף לבקשה הסכמה בכתב של מורשי החתימה בהתאם לנספח 2.

    - עבור ישוב שנכלל בהחלטה ושייך לרשות שלא נכללת בהחלטה, ההגשה תיעשה על ידי הרשות לה הוא שייך. הרשות תגיש את הבקשה באמצעות האשכול או האיגוד לו היא שייכת. הגשה אחת תכלול את כל ישובי ההחלטה ששייכים לה. הפרויקטים יבוצעו רק במבני ציבור שמשרתים את יישובי ההחלטה.

  - רשויות שאינן חברות באשכול אזורי או באיגוד ערים, ורשויות אשר אוכלוסייתן מונה מעל 30,000 תושבים לפי נתוני למ"ס לסוף שנת 2021, יוכלו להגיש בקשה באופן עצמאי או באמצעות אשכול/איגוד.

- היקף התמיכה

  - התקציב המוקצה על ידי המשרד לקול קורא זה, לשנת 2023: 30,000,000 ₪.

  - המשרד רשאי להקטין או להגדיל את התקציב.

  - שיעור התמיכה של כלל משרדי הממשלה בתוכנית לא יעלה על 100% מסך עלות הפרויקטים.

  - גובה התמיכה לכל רשות מקומית ייקבע על פי טבלת הניקוד ואמות המידה כמפורט בסעיף 10 להלן.

  - יובהר כי התמיכה המקסימאלית ברשות מקומית אחת לא תעלה על 1,000,000 ₪.

  - שיעור התמיכה יתחלק באופן הבא:

    - עבור רשויות ההחלטה:

      - עבור תחום התייעלות באנרגיה יינתנו עד 70% מסך התמיכה.

      - עבור תחום אנרגיה מתחדשת יינתנו עד 25% מסך התמיכה.

    - עבור ישובי ההחלטה ששייכים לרשויות שלא בהחלטה:

      - עבור תחום התייעלות באנרגיה יינתנו עד 95% מסך התמיכה.

    - עבור דמי ניהול, יינתנו עד 5% מסך התמיכה לכל מבקש תמיכה.

    - עבור דמי ניהול למבקש תמיכה שהוא  אשכול/איגוד ערים שנותן שירותים לרשות שאינה חברה בו יינתן עד 7% מסך התמיכה וזאת על חשבון הקטנת שיעור מימון בהתאם לסעיפים של שיעור התמיכה התייעלות באנרגיה או/ו אנרגיה מתחדשת.

    - עבור תחום העלאת מודעות יינתנו עד 25,000 ₪ לבקשת תמיכה אחת, סכום זה ייגרע מהתשלום לפרויקטים.

    - סך הרכיבים לבקשת תמיכה יעמוד על 100% בהתאם לתקציב שיוגדר על ידי המשרד במעבר לשלב ב'.

הזוכים זכאים למקדמה בגובה 25% מהמענק, בגין כל פרויקט שזכה ואושר לביצוע על ידי המשרד. קבלת המקדמה בכפוף להעברת הוראת קיזוז אחת בגובה של 25% מהמענק הכולל שקיבל הזוכה. סכום המקדמה יקוזז מהתשלום עבור הפרויקטים.

# פרק ב' – אופן הפעלת התמיכה, אופן ניקוד הבקשות, נהלי הגשה

- הפעילות הנתמכת

מבלי לגרוע מהוראת סעיף 7, על התכניות המילולית והתקציבית אשר יוגשו על ידי רשות מקומית שקיבלה הודעה על זכייתה, להתייחס למרכיבים הבאים במסגרתם ניתן לתמוך במסגרת קול קורא זה:

  - תחום התייעלות באנרגיה: תמיכה בתחום התייעלות באנרגיה לא תעלה על 90% מעלות כל פרויקט לפעילות זו בפועל. פעילות התמיכה תכלול:

    - סקר לאיתור פוטנציאל התייעלות באנרגיה בהתאם למפרט משרד האנרגיה  והתשתיות.

    - ציוד ואמצעים לביצוע הפרויקט, בתחומים: מיזוג אוויר וחימום מים, משאבות,  מנועים, אגירה, מערכות בקרה, תאורה, וכל רכיב אחר כל עוד אושר לתקצוב על ידי המשרד.

    - אמצעים ושירותים המבוצעים באופן בלעדי על מנת להוכיח את החיסכון ו/או ההתייעלות ובתנאי שאלו הותקנו ו/או סופקו במסגרת הפרויקט.

    - מערכות ניהול אנרגיה.

  - תחום אנרגיה מתחדשת: תמיכה בתחום יצור אנרגיה מתחדשת לא תעלה על 80% מעלות כל פרויקט לפעילות זו בפועל. פעילות התמיכה תכלול:

    - מיפוי של פוטנציאל לייצור אנרגיה מתחדשת ו/או אגירת אנרגיה.

    - ציוד ואמצעים לביצוע פרויקט אנרגיה מתחדשת, מערכות אגירת אנרגיה, וכל רכיב אחר כל עוד מאושר לתקצוב על ידי המשרד.

    - אמצעים ושירותים המבוצעים באופן בלעדי על מנת להוכיח את שיעור הייצור או האגירה, לרבות עלויות הכנת הגג (איטום והזזת מתקנים קיימים) ותחזוקה.

  - יודגש כי לאור מורכבות ההתייעלות באנרגיה ואנרגיה מתחדשת, המשרד יאפשר לגוף המבקש לבצע שינויים בתוכנית לעיל, בכפוף להוראות סעיף 13 בקול קורא זה.

- מנגנון בדיקת בקשות התמיכה

בדיקת הבקשות תעשה ב-2 שלבים כמפורט להלן, המשרד רשאי לשנות את הפורמט של הנספחים.

  - שלב א':

    - תיבדק הגשת המסמכים הנדרשים לשלב א' כמפורט בסעיף 17.

    - תיבדק עמידה בתנאי סף בהתאם לסעיף 6.

    - הבקשה של כל רשות מקומית תנוקד, בהתאם לאמור בטבלת הניקוד כמפורט בסעיף 10.

    - כל הבקשות תדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבקשה בעלת הניקוד הנמוך ביותר.

    - במקרים של ניקוד זהה עבור מספר רשויות, רשויות אלה ידורגו לפי מספר התושבים, כך שככל שמספר התושבים ברשות רב יותר, היא תדורג גבוה יותר.

    - התקציב שהוקצה לקול קורא זה, יתחלק בין כל הרשויות שעמדו בתנאי הסף, באופן הבא:

      - הרשויות שידורגו במקומות 1-13 יזכו למענק של 1,000,000 ₪.

      - הרשויות שידורגו במקומות 14-23 יזכו למענק של 850,000 ₪.

      - הרשויות שידורגו במקומות הבאים יזכו למענק של 700,000 ₪.

    - למרות האמור בסעיף 9.1.6 רשות שמספר תושביה הכולל פחות מ-1,000 תושבים לפי נתוני למ"ס 2021 תזכה למענק של 300,000 ₪ בלבד.

    - המשרד רשאי, לפנות למבקש התמיכה לקבלת הבהרות ו/או מסמכים משלימים ככל שיידרשו לו. שיתוף פעולה מלא של מבקש התמיכה עם הצוות הינו חיוני לאישור התמיכה.

    - על מבקש התמיכה להגיש בקשה מלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים. מגיש בקשה שלא הגיש בקשה מלאה כנדרש, מסתכן בפסילת בקשתו.

    - רשויות שעברו שלב א' יקבלו הודעה על מעבר לשלב ב'.

  - שלב ב':

    - על גוף מבקש שקיבל הודעה על מעבר לשלב ב' כמפורט לעיל להגיש את התוכניות הבאות, עבור פרויקט אחד או יותר, בתחום התייעלות באנרגיה ופרויקט אחד או יותר ובתחום אנרגיה מתחדשת. למעט ישוב ששייך לרשות שאינה ברשויות ההחלטה שרשאי להגיש פרויקטים רק עבור תחום התייעלות באנרגיה כאמור בסעיף 7.6.

      - דו"ח מקורות ושימושים (מסמך מספר 149 במרכב"ה).

      - הצהרה על תכנית עבודה (נספח 6).

      - תכנית עבודה בפורמט אקסל שתכלול פירוט של הפרויקטים המוצעים (דוגמא בנספח 6א). על הפרויקטים לעמוד בתבחינים אשר בסעיף 11 ובדרישות לטכנולוגיות בנספח 10.

    - הוועדה או צוות המשנה, זכאים לדרוש מהרשות המקומית לתקן את התכניות.

    - לאחר בדיקת עמידה של תכנית העבודה בתבחינים להלן בסעיף 11, תדון וועדת התמיכות באישורן ובחלוקת התקציב בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בניקוד בהתאם לסעיף 10.

    - לרשות המקומית אשר תאושר תכנית העבודה ודו"ח מקורות ושימושים (נספח 149) תוצא הרשאה חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד ובה סכום התמיכה שאושר לה לתקופה של 48 חודשים.

    - רק הרשאה חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד תחייב את המשרד.

    - במקרה שבו הרשות לא הגישה תכנית עבודה ודו"ח מקורות ושימושים (נספח 149) במועד או שהתכנית לא עומדת בדרישות, או נמוכה מהתקציב המקסימלי האמור בסעיף 7.5, רשאי המשרד לפנות למציעים הבאים בתור בהתאם לניקוד של שלב א', בכפוף לקיום תקציב.

    - לאחר קבלת הרשאה יהיה צורך להגיש תכנית ביצוע מפורטת על פי קבצי אקסל מפורטים לצרכי פיקוח וניטור פרויקטים, המפורסמים באתר המשרד, וזאת תוך 40 יום ממועד הנפקת ההרשאה, אלא אם המשרד מאפשר דחייה של הגשת הקבצים.

    - רק לאחר אישור בכתב לקבצי האקסל מנציג המשרד, רשאי מגיש הבקשה להתקדם לשלבים הבאים המפורטים בסעיף 15.

- אמות מידה לניקוד הבקשות

  - מגישי הבקשה ינוקדו בהתאם למפורט להלן:

|  | אמת מידה | אחוז | אופן חישוב הניקוד |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | מספר התושבים אשר בשטח השיפוט של הרשות המקומית, על פי נתוני הלמ"ס לסוף שנת 2021. עבור ישובים בתכנית שאינם ברשויות התכנית, סך התושבים יחושב בהתאם לסך התושבים בישובים הערבים במועצה האזורית בהתאם למסמך זה. | 55 | מעל 20,000 תושבים: 55 נקודות 10,000-20,000 תושבים: 45 נקודות 5,000-10,000 תושבים: 30 נקודות 2,000-5,000 תושבים: 20 נקודות פחות מ-2,000 תושבים: 10 נקודות |
| 10.1.2 | אשכול חברתי כלכלי של הרשות המקומית, על פי מקורות המידע הנ"ל. עבור ישובים ערבים במועצות אזוריות יהודיות, אשכול חברתי כלכלי יחושב כממוצע משוקלל של הישובים במועצה האזורית בהתאם למסמך זה. | 40 | אשכול חברתי כלכלי 2: 40 נקודות אשכול חברתי כלכלי 3: 35 נקודות אשכול חברתי כלכלי 4: 30 נקודות אשכול חברתי כלכלי 5: 25 נקודות אשכול חברתי כלכלי 6: 20 נקודות אשכול חברתי כלכלי 7: 15 נקודות |
| 10.1.3 | אופן הגשת הבקשה | 5 | הגשה באמצעות אשכול אזורי/איגוד ערים: 5 נקודות. רשות הניגשת באופן עצמאי: 0 נקודות *רשות שאינה שייכת לאשכול אזורי או לאיגוד ערים תזכה לניקוד המלא בסעיף זה אם תיגש באופן עצמאי. |
|  | סה"כ | 100 |  |

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להפחית ב-5% את הניקוד של הגוף המבקש, אשר קיבל בעבר מענק ממשרד ממשלתי ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או ביצע חריגה מהותית מהפרויקט המקורי שהוצע, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב הפרויקט שנעשה בפועל או על התנהלותו הכללית מול המשרד או שבוטל ההסכם עימו. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית כן רשאי המשרד להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעה.

- תבחינים לפרויקטים שבתכנית העבודה

צוות המשנה יבחן את התכנית המילולית בהתאם לתבחינים הבאים:

  - היקף ההתייעלות בשימוש באנרגיה בפרויקט לא יפחת משווה ערך ל- 10,000 קוט"ש לשנה.

  - תקופת ההחזר של הפרויקט לא תפחת מ- 12 חודשים ולא תעלה על 7 שנים.

  - ההספק המותקן בפרויקט לייצור חשמל הנעשה על גבי מבנים/חניות/קרקע/אגרווולטאי לא יפחת מ- 15 קילוואט.

- נהלי הגשת בקשת התמיכה, אישורה ודיווח

  - הבקשות לתמיכה יחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של הגוף המבקש ושל הרשות הנתמכת.

  - יודגש כי התקציב כפי שהוא יאושר, מהווה נספח תקציבי מחייב וייבדק בשלב הביצוע מול נתוני ביצוע התקציב.

  - ככל שיידרש, הגוף המבקש יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן תמיכה והשימוש בכספי התמיכה לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש ע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התמיכה ודיווחים בגין השימוש בכספי התקציב, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות (כגון: דפי בנק, חשבוניות, קבלות, צילומי המחאות, תלושי שכר, פרסומים וכיו"ב).

  - ביצוע פרויקט נחלק לשלבים הבאים:

    - ביקורת קדם פרויקט הכוללת סימון לפני גריטה לפרויקטים במידה שרלוונטי;

    - אישור המשרד להתחלת הפרויקט;

    - דיווח על התקדמות הפרויקט;

    - ביצוע גריטה, במידה שרלוונטי;

    - ביקורת גריטה, במידה שרלוונטי;

    - הצהרת המגיש בדבר סיום התקנת הפרויקט;

    - ביקורת גמר פרויקט במידה שרלוונטי;

    - אישור המשרד לסיום התקנה וזכאות לתמיכה;

  - פירוט שלבי הפרויקט:

    - הגוף המבקש יתאם עם נציג המשרד ביצוע ביקורת קדם פרויקט, על מנת לוודא כי טרם החל ביצוע הפרויקט ובכדי לסמן ציוד המיועד לגריטה, לרבות טרם הנפקת כתב התחייבות בין המשרד והמציע הזוכה.

    - הגוף המבקש לא יתחיל בביצוע בפועל של הפרויקט שאושר לו, עד לקבלת אישור נציג המשרד בכתב וחתימה על כתב התחייבות. התחלת ביצוע הפרויקט טרם אישור המשרד עלולה להביא לפסילת הפרויקט.

    - הגוף המבקש ישלח למשרד דו"ח התקדמות לפחות פעם אחת בכל חצי שנה וכן דיווחים נוספים על פי דרישת המשרד בהתאם לנוסח הקבוע בנספח 10 – דיווח על התקדמות הפרויקט.

    - הגוף המבקש יבצע גריטה, ככל שרלוונטי ע"פ הדרישות בנספח 11 – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט. יודגש כי, במידה ויתגלה באתר הגריטה כי לא כל חלקי הציוד המחייב גריטה הגיעו כמתוכנן, לא יאושר תשלום התמיכה בגין הפרויקט.

    - הגוף המבקש יאפשר לנציג המשרד גישה מלאה לכל מקום שבו נמצא הציוד החייב בגריטה, עד הגעתו לאתר הגריטה, וכמו כן יספק לנציג המשרד כל מידע ונתון אשר יידרש לו לשם פיקוח על ביצוע הגריטה.

    - עם סיום ההתקנה של הציוד החדש בפרויקט בהתאם לדרישות נספח 11 – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט, על הגוף המבקש להודיע למשרד, בכתב, על סיום ביצוע הפרויקט, בהתאם לנספח 10 – דיווח על התקדמות הפרויקט. לאחר קבלת ההודעה כאמור, יגיע נציג האגף לאתר, לצורך מתן אישור על סיום ההתקנה.

    - אישור סיום ההתקנה יינתן רק לאחר שהמשרד וידא שכל העבודות הכרוכות בפרויקט הסתיימו, כל הדרישות המקצועיות מולאו במלואן, בוצעה גריטה בהתאם לנדרש (ככל שרלוונטי), והותקנו אמצעי מדידה בהתאם לנדרש.

    - הזוכה יאפשר למשרד או מפקח או מי מטעמו, לבחון את הפרויקט ומימושו, לרבות טרם חתימת ההסכם בין המשרד והמציע הזוכה, וכן לבצע ביקורת או מדידות ביניים עד תום תקופת המדידה, על מנת לוודא ולהשוות את ביצוע הפרויקט לפרטים ולנתונים שהוגשו במסגרת ההצעה ועמידתו ביעדי ההתייעלות באנרגיה.

- שינויים בתכנית והסטות תקציביות

  - שינוי בתכנית: שינוי מבוקש בתכנית שאושרה דורש אישור מראש ובכתב של נציג המשרד, ובמקרים מתאימים של נציג הלשכה המשפטית. ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד כאמור, לא יוכר.

  - שינוי תקציבי: שינוי תקציבי או הסטה תקציבית בין סעיפי התקציב כפי שאושר בבקשה המקורית ידרוש אישור כמפורט להלן:

    - עד  20%  (כולל) מהסעיף התקציבי, נדרשת פניה מנומקת מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה באישור מראש ובכתב של היחידה מקצועית.

    - מעל 20% מהסעיף התקציבי, נדרשת פניה מנומקת מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה באישור ועדת התמיכות.

    - ככל שמגיש הבקשה לא התחיל בביצוע פרויקטים תוך 12 חודשים מהנפקת כתב התחייבות, רשאי המשרד לבטל התחייבות ולפנות למציעים הבאים בתור בהתאם לניקוד של שלב א' בכפוף לתקציב.

- אופן תשלום התמיכה

  - התמיכה תשולם לאחר הוכחת ביצוע באמצעות דו"ח/ות ביצוע מאושר/ים וחתומים ע"י הגורמים המוסמכים בגוף המבקש.

  - יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה.

  - סכום התמיכה המשולם לא יעלה בכל מקרה על התמיכה שאושרה ע"י הוועדה.

  - התמיכה תשולם רק בגין הוצאות אשר שולמו ונרשמו במלואן בספרי הגוף המבקש.

  - התמיכה הינה לתקופה של 48 חודשים. דיווח סופי ניתן להגיש עד 12 חודשים לאחר מועד סיום ההרשאה. כל דיווח לאחר מועד זה לא יכובד.

  - דו"ח הביצוע יוגש אך ורק בהתאם להנחיות חשבות המשרד המצורפות לקול קורא זה.

  - המשרד רשאי להפחית או לבטל את התקציב המאושר בנסיבות שפורטו בהרחבה בקול קורא זה.

  - אבני הדרך לתשלום התמיכה בהתאם למפורט להלן, ועבור כל אחד מהפרויקטים שנכללו בתכנית העבודה:

| אבן דרך לתשלום התמיכה עבור כל אחד מהפרויקטים בנפרד, הנכללים בתכנית העבודה | שיעורי תשלום מקסימאליים בגין כל אחד מהפרויקטים שאושרו בהתאם לתמיכה שאושרה |
| --- | --- |
| מקדמה כנגד הוראת קיזוז ורק לאחר אישור בכתב של המשרד לתחילת ביצוע פרויקט אחד לפחות | 25% מהיקף המענק לפרויקט/ים שאושר/ו בכתב ע"י המשרד לתחילת ביצוע. |
| ביצוע של לפחות 50% מהפרויקט (כפי שאושר) | השלמה ל- 50% (לאחר קיזוז המקדמה) |
| ביצוע של יתרת הפרויקט (כפי שאושר) | יתרת התשלום, השלמה ל- 100% |

  - התשלום ישולם לאחר ביצוע הפעולות הבאות:

    - סימון ציוד חייב בגריטה: נציג המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לסמן ציוד שחייב בגריטה באתר הפרויקט (בהתאם לנוהל גריטת ציוד).

    - נספח 8: נספח דרישת תשלום חתום בנוסף לחתימת רואה חשבון.

    - נספח 9: דו"ח תקציב וביצוע התקציב - יש להזין את נתוני הביצוע בפועל בנספח.

    - אסמכתאות - העתקי חשבוניות מס/קבלה/תעודות חיוב משכ"ל כדין מנותני השירותים השונים. יוער כי על החשבוניות המוגשות להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש התשלום. לא יאושרו חשבוניות כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או השירות/ים בגינם נדרש התשלום.

  - לפני תשלום אחרון וסופי:

    - בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת נדרש להגיש אישור חברת החשמל על  עמידה בתנאים לסנכרון , אלא אם אושר אחרת ע"י הממונה.

    - יש לקבל אישור גמר התקנה מנציג המשרד או מי מטעמו אשר יבצע בדיקת גמר באתר הפרויקט.

  - דו"ח התקציב בשלב הגשת ההצעה מהווה נספח תקציבי מחייב אף בשלב הביצוע, ועל כן הוצאות בדוח הביצוע החורגות מההיקף התקציבי בסעיף יקוזזו, אלא אם התקבל אישור בהתאם לסעיף 13.

  - ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד מראש ובכתב, לא יוכר.

  - לפני הגשת דרישת התשלום על הזוכה לשלוח את כל המסמכים הנדרשים הרשומים לעיל. לאחר קבלת האישור על תקינות המסמכים  יש להגיש בקשת דרישת תשלום במרכבה צירוף המסמכים הנדרשים.

  - המשרד יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק 6.2 בהוראות התכ"ם:

6.2.1 תמיכות בגופים אחרים

6.2.2 ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים

6.2.3 פרסום על תמיכות בגופים אחרים

6.2.4 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה

6.2.5 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים

  - הדיווחים יוגשו בהתאם לבקשת ולדרישת המשרד. כל שינוי בתוכן המסמכים או בהגשת מסמכים בפורמט שלא אושר ו/או הוגש ע"י המשרד, מצריך אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - התשלומים והדיווחים ייבדקו מקצועית ע"י נציג המשרד וחשבות המשרד. בכל מקרה של אי התאמה בין הדיווחים או החשבוניות יפנה המשרד לגוף המבקש לקבלת הבהרות.

  - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים לפעילות, לרבות כרטיסי הנהלת חשבונות, ולדרוש העתק נאמן למקור של קבלות וחשבוניות מס של כלל קבלני המשנה המעורבים בפרויקט, בצירוף הצהרת מורשי החתימה של הגוף המבקש, לפיה ההוצאות המפורטות בחשבוניות ובקבלות שולמו ונפרעו בפועל, והן לא נדרשו מכל גורם תומך אחר.

  - ככל שיידרש, הגוף המבקש יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן תמיכה והשימוש בכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש ע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התמיכה ודיווחים בגין השימוש בכספי התמיכה, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות (כגון: קבלות, צילומי המחאות, פרסומים וכיו"ב).

  - למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות (בהתאם לפירוט שיינתן) אל מול מצב השוק או לאור סדרי הגודל שנקבעו להוצאות מסוימות בהתאם להוראת תכ"ם מס' 13.4.5. המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא סבירות, ביחס למחירי השוק, אלא אם החשב השתכנע לאחר שיוצגו לו אסמכתאות על ההוצאות החריגות.

  - אם מקבל התמיכה לא יבצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה רשאי המשרד להפחית או לבטל את התמיכה, ומקבל התמיכה ישיב חלק ממנה או כולה למשרד.

  - יובהר כי אם יתחוור למשרד כי הפעילות לא הייתה אלא מסווה לפעילות של גוף אחר מהמבקשת, התמיכה תבוטל, וככל ששולמו למבקשת סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא עליה להשיבם.

  - תשלומי התמיכה המאושרת ישולמו בגין פעילויות אשר הוגשו בבקשת המבקשת ואושרו על ידי ועדת התמיכות בלבד.

  - יוכרו לתשלום רק הוצאות שהוצאו לאחר קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד.

- פיקוח

  - פינוי ציוד ישן מאתרים של גוף הגוף המבקש יתבצע בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ולאקטרוני ובסוללות, תש"ב-2012.

  - גוף מבקש תמיכה נדרש להציג בשלב הגשת דרישת התשלום, התקשרות חתומה עם תאגיד מוכר בהתאם לחוק לעיל.

  - פרויקטים שמוגשים על ידי מבקשי תמיכה ייבדקו בהתאם לסוג הפרויקט ולהנחיות המשרד לאורך שלבי היישום שלוש (3) פעמים בהתאם למפורט להלן:

    - ביקורת טרום התקנה וסימון ציוד חייב בגריטה במידה שרלוונטי: נציג המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר ולבדוק את הנתונים שהועברו בהצעה לפרויקט. בפרויקטים של התייעלות באנרגיה אין להתחיל בביצוע פרויקט לפני ביקורת של נציג המשרד באתר ומתן אישור להתחלת העבודה. נציג המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לסמן ציוד שחייב בגריטה באתר הפרויקט.

    - ביקורת גריטה: גריטת הציוד החייב באתר הגריטה יעשה בתיאום ובנוכחות נציג המשרד במהלכו תתועד הגריטה.

    - אישור גמר התקנה: נציג המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע בדיקת גמר באתר הפרויקט.

    - נוסף על ביקורות אלו, יתכן והמשרד יבצע ביקורת פתע (נציג המשרד או מי מטעמו) ע"מ לוודא את ביצוע הפרוייקטים בהתאם למה שהוצהר עליו בבקשה.

  - למשרד שמורה הזכות לשינוי תהליך הפיקוח וקביעת כמות ביקורות שונה.

  - על הגוף הנתמך לקיים הפרדה בין הרישומים החשבונאיים המתייחסים לביצוע הפעולות הנתמכות לאלו המתייחסות לכלל הפעילות.

  - חלה חובת דיווח על התקדמות הפרויקטים כל שישה (6) חודשים, באמצעות הגשת טופס מעקב.

  - נציגי המשרד רשאים לקיים ביקורת פיסית אצל הגוף המבקש, וכן לקבוע אמצעי ביקורת ובקרה נוספים בהתאם לגוף הנתמך ומהות התמיכה, לרבות באמצעות רו"ח או גורם מקצועי רלוונטי אחר לצורך ביצוע הביקורת, בין היתר כדי לברר שהתמיכה אכן משמשת למטרה לשמה ניתנה ושהגוף הנתמך מקיים את התנאים שקבע המשרד ביחס למתן התמיכה.

  - מקבל התמיכה מתחייב להשתמש בציוד שהותקן במסגרת הפרוייקטים למשך תקופה של 4 שנים לפחות מיום אישור המשרד לאחר התקנה ולא להעבירו לאף גורם אחר.

# פרק ג' – תנאים נוספים

- תנאים כלליים

  - לא יתוקצבו הוצאות אשר הוצאו לפני מועד קבלת ההרשאה התקציבית מהמשרד.

  - פעילויות של התייעלות באנרגיה ואנרגיה מתחדשת יתקיימו על פי כל דין ולגוף המבקש יהיו את כל האישורים הנדרשים לביצוע התוכנית להתייעלות באנרגיה ואנרגיה מתחדשת.

  - על הגוף המבקש לעמוד בסעיפים הבאים כתנאי לקבלת התמיכה:

    - בכל פרסום הקשור לתוכנית, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים לעין. בכתבות שיתפרסמו אודות התוכנית, תוזכר שותפות המשרד וזאת בתיאום עם נציג האגף המקצועי או נציג דוברות המשרד.

    - נציגי המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל עת בכל אתר או פעילות הקשורים לתוכנית ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול התוכנית מטעם הגוף המבקש בתאום מראש עם נציג הגוף המבקש.

    - אי ביצוע מצד הגוף המבקש של אחד או יותר מהתנאים לעיל, עלול להביא לביטול מלוא התמיכה שאושרה, וכן הגוף המבקש יידרש להשיב למשרד את מלוא התשלומים שכבר הועברו לחשבונו, בתוספת הצמדה למדד וריבית חשכ"ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק.

    - המשרד רשאי לחייב את הזוכים להשתתף במפגשי סטטוס עם כל משתתפי התכנית ככל שיקבע.

  - כללים ביחס למימון הפרויקט:

    - מבקשי התמיכה לא יהיו זכאים לפנות לגורם ממשלתי אחר בבקשה למימון כפול בגין אותו פרויקט שאושר במסגרת קול קורא זה, מעבר למה שנקבע בסעיף 7.3.

    - עבור כל פרויקט התייעלות באנרגיה על הרשות להעמיד לפחות עשרה אחוזים (10%) מעלות הפרויקט מתקציב אחר (להלן: "הון עצמי"), שאינו ממשלתי . למעט תקציבי משרד הפנים, ככל שיתוקצב ע"י משרד הפנים.

    - עבור כל פרויקט ייצור אנרגיה מתחדשת על הרשות להעמיד לפחות עשרים אחוזים (20%) הון עצמי, שאינו ממשלתי למעט תקציבי משרד הפנים, ככל שיתוקצב ע"י משרד הפנים.

    - קבלת מענק נוסף, השתתפות או תמריץ, נוסף על המענק שאושר ע"י המשרד (ובכל מקרה לא יותר מהשלמה ל- 100% מעלות הפרויקט), לצורך מימוש פרויקט, מהווה תמיכה נוספת (להלן: "תמיכה נוספת"). מציע המעוניין לקבלת תמיכה נוספת מגורם ממשלתי אחר, נדרש ליידע את המשרד בכתב לפני הפנייה, ולעדכן על תוצאותיה.

    - המציעים שזכו יהיו זכאים בגין כל אחד מהפרויקטים שזכו, למקדמה בסך 25% מהמענק שאושר בגין הפרויקט.

- הנחיות מנהליות להגשת בקשות לנוהל התמיכה

  - בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:	 https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal(פורטל מרכב"ה).

  - למשרד הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון. ראה נספח 3 – הנחיות להגשת בקשת תמיכה במערכת המרכב"ה.

  - למשרד הזכות לשנות את הפורמט בו יוגשו הנספחים.

  - בקשות שתועלנה באיחור לפורטל התמיכות הממשלתי, תדחנה על הסף ולא תבחנה. המשרד יהיה רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, או שהטפסים לא מולאו על פי ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או המסמכים, לפי שיקול דעתו.

  - הבקשות לתמיכה יחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של הגוף המבקש.

  - להלן פירוט הנספחים ומועד הגשתם באמצעות מערכת המרכבה:

| שלב | מספר נספח בקול קורא (נספח בלי מספר מופיע רק במרכבה) | שם נספח | קוד מסמך במרכב"ה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| א | 1 | הגשת בקשה לקול הקורא | K001 |  |
|  | 2 | הסכמה של הרשות המשתתפת | K022 |  |
|  | 4 | התחייבות בגין תמיכה (חלק א') | K007 |  |
|  | 5 | התחייבות בגין תמיכה (חלק ב') | K008 |  |
|  | - | בקשת תמיכה ומכתב הנמקה לבקשת התמיכה (2023) | 150 |  |
|  | - | שמות בעלי התפקידים ברשות | Z013 |  |
|  | - | פירוט צדדים קשורים ובעלי עניין לגוף המבקש | Z19 |  |
|  | - | אישור עו"ד על מורשי החתימה של הגוף המבקש | Z09 |  |
|  | - | פרטי חשבונות הבנק של הגוף המבקש והסכמה בלתי חוזרת לבדיקה של החשבונות | Z006 |  |
|  | - | אישור של משרד הפנים על הגשת דו"ח מבוקר | Z55 | נדרש כאשר הרשות היא הגוף המבקש (ככל שאין אישור על דו"ח 2022, ניתן להמציא את האישור של שנת 2021) |
|  |  | דו"ח מבוקר לאשכול אזורי/איגוד | K028 | נדרש כאשר האשכול/איגוד הוא הגוף המבוקש (ככל שאין אישור על דו"ח 2022, ניתן להמציא את האישור של שנת 2021) |
| ב | 6 | הצהרת על תכנית העבודה בפורמט PDF | K029 |  |
|  | 6א | תכנית עבודה בפורמט אקסל | K012 |  |
|  | 7 | הוראת קיזוז | K025 |  |
|  | - | דוח מקורות תקציב | 149 | יש למלא את העמודה האחרונה "תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת 2023", בשורה ייעודית למשרד האנרגיה והתשתיות |
| ג | - | נספחי טכנולוגיות מפורטים (בפורמט אקסל) בהתאם למפורסם באתר המשרד |  |  |
|  | - | התחייבות חתומה על ידי המשרד | D233 | יועלה למרכבה לאחר הזכייה והשלמת כל התהליך |

  - כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם יעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול את הבקשות.

  - בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, המשרד רשאי, אם יראה לנכון לעשות כן, לבקש הבהרות/השלמות מכלל מגישי בקשות התמיכה!). עם זאת יובהר כי המשרד רשאי לפסול על פי שיקול דעתו בקשה לא מלאה.

  - האחריות על מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על הגוף המבקש.

  - יודגש כי ככל ויפנה המשרד להבהרות/השלמות, אי מתן מענה מספק להשלמה, במועד שיינקב על ידי המשרד, עשוי להביא לפסילת הבקשה!

  - יש להעלות את כל אחד מהטפסים למקום הייעודי ולא להעלות את כל טפסי הבקשה כקובץ סרוק אחד.

- מועדים

  - להלן טבלת מועדים להגשה לקול קורא זה:

| מס"ד | מועד | תאריך |
| --- | --- | --- |
| 1 | מפגש הדרכה ב-zoom | 04.07.23 בשעה 11:00 https://us02web.zoom.us/j/87168589510?pwd=aDg4NTF0QU00a1FuWWxLNzFxYXRndz09 |
| 2 | מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | 10.07.23 בשעה 14:00 |
| 3 | פרסום תשובות והבהרות | 17.07.23 |
| 4 | מועד אחרון להגשת הצעות שלב א' | 27.07.23 |
| 5 | מועד אחרון להגשת הצעות שלב ב' | 10.09.23 |

  - שאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה בדואר אלקטרוני tenders@energy.gov.il לא יאוחר מיום ה10.7.23 בשעה:14:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לקול קורא יפורסמו באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.

  - מענה המשרד לשאלות ההבהרה מחייבות והינן חלק בלתי נפרד מקול הקורא!

  - הבקשות לתמיכה, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד לא יאוחר מיום27.7.23 על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן באמצעות מערכת מרכב"ה. מספר קול הקורא בפורטל הוא: 16078

  - בקשות תמיכה שלא הוגשו במועד, ייפסלו על הסף! אי עמידה במועדים הקבועים בנוהל זה תביא לפסילת הבקשה. בקשות שהוגשו לאחר המועד יטופלו בהתאם לאמור בהוראת התכ"מ לרבות דחייה ללא דיון.

# פרק ד' – נספחים

## נספח 1 – טופס הגשת בקשה לקול קורא

לתשומת לבכם, רשות שלא תמלא את כל הפרטים הרלוונטיים ולא תצרף את כל הנספחים הנדרשים בעת ההגשה מסתכנת בפסילת בקשתה!!

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות (להלן "המשרד")

תאריך: __________

- שם הגוף המבקש: ___________________________________________________

- ח.פ הגוף המבקש: ___________________________________________________

- שם הרשות: _______________________________________________________

- שם איש הקשר: ____________________________________________________

- תפקיד: __________________________________________________________

- טלפון: __________________________________________________________

- נייד: ____________________________________________________________

- דואר אלקטרוני (E-mail): _____________________________________________

- שמות הישובים עבורם מוגשת הבקשה (עבור רשות שאינה נכללת ברשויות ההחלטה):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- הגוף המבקש מתחייב כי התוכנית עבורה מבוקשת התמיכה תתבצע במישרין על-ידו והוא האחראי הבלעדי על ביצועה, וההכנסות וההוצאות בגינה נרשמות במלואן בספריו.

- אנו מצהירים כי שיעור התמיכה של כלל משרדי הממשלה בתוכנית עבורה מבוקשת התמיכה לא עולה על 100% .

ככל שיש תמיכה נוספת בבקשה שמוגשת לקול קורא זה, יש לפרט את הגוף התומך וסכום התמיכה:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- אנו מצהירים כי לא נגיש דרישת תשלום כלשהי בגין הוצאות אשר נוצרו לפני קבלת הרשאה חתומה.

- אנו מצהירים כי פעילויות שיבוצעו בגין ההתייעלות באנרגיה יתקיימו על פי כל דין ולגוף המבקש יהיו את כל האישורים הנדרשים לבצעם.

- אנו מצהירים כי התוכנית תבוצע בשנים 2023-2027 רק לאחר קבלת התחייבות חתומה ע"י המשרד אשר תיסרק לבקשת התמיכה במרכבה טופס D233

- אנו מודעים לכך כי כל שינוי בתוכנית העבודה ובתוכנית התקציבית אפשריים אך ורק בהתאם לאמור בסעיף 13 לקול קורא וכי המשרד לא ישלם בגין שינויים שבוצעו בתוכנית שלא כאמור בסעיף 13 לקול קורא.

בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, המשרד יקטין את התקציב המאושר לתוכנית או יבטל את התמיכה במלואה, על פי שיקול דעתו. לרשות המקומית לא תינתן הזכות לערער אל החלטה זו.

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם הגוף המבקש __________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו. אנו מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלת תמיכה עבור התייעלות אנרגטית ידועים וברורים לנו היטב.

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם הרשות המקומית _________ , מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו. אנו מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלת תמיכה עבור התייעלות אנרגטית ידועים וברורים לנו היטב.

מורשי חתימה של הגוף המבקש

| שם מורשה החתימה(1) |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

__________________

חתימה וחותמת

| שם מורשה החתימה(2) |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

__________________

חתימה וחותמת

מורשי חתימה של הרשות המקומית

| שם מורשה החתימה(1) |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

__________________

חתימה וחותמת

| שם מורשה החתימה(2) |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך דין

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

__________________

חתימה וחותמת

## נספח 2 – הסכמה של הרשות המשתתפת - רק לרשויות שפונות באמצעות אשכול/איגוד

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות

תאריך: _________

מס' ההתחייבות: ___________________

- הרינו מסכימים להשתתפות הרשות ______________________ (להלן: "הרשות") בביצוע התוכנית במסגרת של אשכול אזורי/איגוד ערים (הקף בעיגול), בכל תחום הרשות, כפי שתאושר על ידי המשרד.

- שם ארגון המסגרת הוא: ___________________ (להלן: "הגוף המבקש").

- הרשות מסמיכה את הגוף המבקש לפעול בשמה בכל הנוגע לקול קורא זה ובכלל זה להגיש את הבקשה וליישם את התמיכה ככל שתינתן.

- הרשות מתחייבת לכל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמך קול קורא 27/2023 ומתחייבת לשיתוף פעולה עם הגוף המבקש לצורך הקמת פרויקטים לשמם מבוקשת התמיכה, בתחומי התייעלות באנרגיה ו/או אנרגיה מתחדשת.

| שם הרשות המקומית | ראש הרשות | חתימה |
| --- | --- | --- |

## נספח 3 – הנחיות להגשת בקשת תמיכה במערכת המרכבה

- שלב 1:	בירור מול גזברות הגוף המבקש לגבי מורשה עם כרטיס חכם.

יש לפנות לגזברות הגוף המבקש ולברר מי מורשה מטעמו להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

- שלב 2:	הנפקת כרטיס חכם.

רק במידה ואין מורשה מטעם הגוף המבקש כדי להגיש בקשה, יש לפנות לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה:

- חברת קומסיין, טל': 03-6443620; אתר החברה:   https://www.comsign.co.il.

- חברת פרסונל אי-די, טל': 073-2900047; אתר החברה:   https://www.personalid.co.il.

- שלב 3:    התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי.

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם.

- שלב 4:	כניסה לפורטל התמיכות

בשדה עלות הפעילות יש לכלול את המקורות העצמיים בתוספת הסכום המבוקש על ידכם.

מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות לצורך פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים יובהר כי אין לסרוק את הבקשה כקובץ אחד אלא להעלות כל מסמך במקום הייעודי במערכת המרכבה.

- מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה יימסר בתאריך פרסום תשובות והבהרות המשרד לקול קורא יש לרשום בתיאור הבקשה – אנרגיה מקיימת.

- הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום ??? במערכת מרכב"ה בלבד. לאחר מועד זה המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.

## נספח 4 – התחייבות בגין תמיכה (חלק א')

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות (להלן "המשרד")

תאריך: _________

מס' ההתחייבות: ________________________

אנו מורשי החתימה של הרשות/אשכול/איגוד ערים _________________________ (יש להקיף בעיגול ולמלא את שם הגוף המבקש) (להלן: "הגוף המבקש"), בשם רשות __________________ (יש למלא את שם הרשות המקומית) (להלן: "הרשות"), מתחייבים בשמה ובידיעת חברי הוועד שלה, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק כתמיכה:

- התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה.

- להפעיל את התוכנית בהתאם למפורט בבקשה שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות שהגשנו, ובכלל זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

- להגיש למשרד, תוך 90 ימים מיום קבלת ההתחייבות (הרשאה), אישור מועצת הגוף המבקש לייעוד התקציב הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישור הממונה המחוזי במשרד הפנים לתב"ר (תקצוב בלתי רגיל) שאושר על ידי מליאת הגוף המבקש בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור מליאת הגוף המבקש.

- הגוף המבקש הינו הגורם היוזם את התוכנית אשר אושרה על ידי המשרד והמצ"ב כנספח להתחייבות זו, והאחראי על ביצועה.

- אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולות הנדרשות על ידנו ולקבל את כל ההחלטות הנוגע לביצוען כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולות.

- כספי התמיכה לא יועברו על ידי הגוף המבקש לכל גורם אחר, למעט האמור בסעיף 5 לעיל.

- מבלי לגרוע מהוראת סעיף 6 לעיל, כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות כמשמעותה בחוק הבחירות (צרכי תעמולה), התשי"ט – 1959. הגוף המבקש לא יכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלה.

- סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד - גם חשבוניות מס על סכומים ששילמנו.

- הגוף המבקש יצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים שלו ביאור המפרט את המקורות והשימושים של הפעילות הנתמכת. יש לציין הקצבות ממשלתיות בביאור נפרד ותוך פירוט.

- לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הגוף המבקש יציין את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת.

- הגוף המבקש יפעל לביצוע התוכנית הנתמכת מיום קבלת הרשאה מהמשרד לתקופה של 48 חודשים.

- התקציב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יותר, יביא לתשלום באופן יחסי, ואף עלול להוביל להקטנת היקף התמיכה או ביטולה.

- ידוע לנו כי תשלומי התמיכה יועברו בכפוף לביצוע התוכנית בפועל.

- הגוף המבקש יפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן.

- הגוף המבקש יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיו ובמתקניו, ולעיין בספרי החשבונות שלו, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך אחר שיידרש.

- הגוף המבקש יאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלו, לפי כתב הסכמה המצורף לטופס בקשת התמיכה.

- הגוף המבקש מסכים לכך כי ככל שלא תתחיל בביצוע הפרויקט תוך שנים עשר חודשים (12) מיום ההודעה על אישור התמיכה, יהיה המשרד רשאי להודיע על ביטול הזכאות לתמיכה.

- הגוף המבקש יחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, התברר כי שולמה לגוף המבקש תמיכה ביתר או הנתונים שדווחו או הוצהרו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו - כולם או חלקם - בלתי נכונים. ההחזר יבוצע לפי דרישת המשרד, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב כללי, מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הגוף המבקש.

- הגוף המבקש מסכים לכך שככל שיתברר למשרד כי הוא לא עמד בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנו המשרד את הסכומים ששולמו לו ביתר או את מלוא הסכומים שהוא חייב למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

- מוצהר בזאת כי ידוע לגוף המבקש מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם הוא מגיש את בקשת התמיכה ומבצע את הפעילות שבעדה הוא מבקש תמיכה, ומתחייב לעמוד בכל ההוראות האמורות.

- הגוף המבקש מודע לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שייקבעו מזמן לזמן.

- על בסיס האמור לעיל ייתכן קנס או קיזוז התמיכה (כולה או מקצתה) שהגוף המבקש אמור לקבל, בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב הכללי בהוראת תכ"ם "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס' 6.2.6.

- כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.

אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר.

| שם מורשה החתימה (1) |  | תפקיד |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם מורשה החתימה (2) |  | תפקיד |  | תאריך |  | חתימה |

## נספח 5 – התחייבות בגין תמיכה (חלק ב')

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות

תאריך: _________

מס' ההתחייבות:______________________________________________

שם הגוף המבקש:_____________________________________________

ח.פ הגוף המבקש:_____________________________________________

שם הרשות: _________________________________________________

הרינו לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים (שיש לצרף לנ"ל) באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה על-ידי ועדת התמיכות.

חתימת מורשי החתימה של הגוף המבקש:

| שם מורשה החתימה (1) |  | תפקיד |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| שם מורשה החתימה (2) |  | תפקיד |  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## נספח 6 – הצהרה על תוכנית עבודה

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות (להלן "המשרד")

תאריך:  _________

מס' ההתחייבות:______________________________________________

שם הגוף המבקש:_____________________________________________

ח.פ הגוף המבקש:_____________________________________________

שם הרשות: _________________________________________________

הצהרה על תכנית עבודה

- על הגוף המבקש שקיבל הודעה על מעבר לשלב ב' להגיש תוכנית עבודה בהתאם לטבלה המצורפת להלן.

- על כל אחד מהפרויקטים בתוכנית העבודה לעמוד בתבחינים הבאים בהתאם לסעיף 11 בקול קורא:

- היקף ההתייעלות בשימוש באנרגיה בפרויקט לא יפחת משווה ערך ל-10,000 קוט"ש לשנה.

- תקופת ההחזר של הפרויקט לא תפחת מ- 12 חודשים ולא תעלה על 7 שנים.

- ההספק המותקן בפרויקט לייצור חשמל הנעשה על גבי מבנים/חניות/קרקע/אגרווולטאי לא יפחת מ- 15 קילוואט.

- הגוף המבקש רשאי להיעזר בנותני שירות או בספקים חיצוניים לצורך הפעלת התוכנית. התקשרות הגוף המבקש עם אותם נותני שירות או ספקים חיצוניים, תתבצע על פי כל דין.

- המשרד לא יכבד חשבונית/קבלה כללית אלא רק חשבונית/קבלה מפורטת המיועדת לגוף המבקש בלבד.

- אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם הגוף המבקש _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בתוכנית העבודה ובדו"ח מקורות תקציב נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.

פרטי הגוף המבקש:

| שם מורשה החתימה (1) |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך-דין

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

__________________

חתימה וחותמת

פרטי הרשות הנתמכת:

| שם מורשה החתימה (1) |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך-דין

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

__________________

חתימה וחותמת

נספח 6 א: נספח תכנית עבודה (יש להגיש כקובץ אקסל שמפורסם באתר המשרד) בטבלה להלן מובאת דוגמא למילוי

| מס' | רשות | תיאור פרויקט | תחום (התייעלות באנרגיה, יצור אנרגיה מתחדשת, העלאת מודעות) | סוג פרויקט מתוך טבלת טכנולוגיות (נספח 11) | כמות (יח' ציוד ישן) | כמות (יח' ציוד חדש) אם יש יותר מסוג אחד, יש לפרט כמות של כל אחד מהסוגים | מחיר ליחידה (₪ כולל מע"מ) אם יש יותר מסוג אחד, יש לפרט מחיר של כל אחד מהסוגים | סוג המבנה בו מתבצע הפרויקט | מיקום הפרויקט (רשות, כתובת, בניין) | היקף התייעלות שנתי צפוי בשימוש באנרגיה (גדול משווה ערך ל-10,000 קוט"שׂ) | ההספק המותקן הצפוי בפרויקט לייצור חשמל הנעשה על גבי מבנים/חניות/קרקע/אגרו-וולטאי (לא יפחת מ-15 קילוואט) | תקופת ההחזר הצפויה של סך עלות הפרויקט, בשנים (בין שנה ל-7 שנים) | סך תמיכה מבוקשת (₪ כולל מע"מ) | סך עלות פרויקט (₪ כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## נספח 7 – הוראת קיזוז

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות (להלן "המשרד")

תאריך:  _________

מס' ההתחייבות:______________________________________________

שם הגוף המבקש:_____________________________________________

ח.פ הגוף המבקש:_____________________________________________

שם הרשות: _________________________________________________

לכבוד:

חשב המשרד,

משרד האנרגיה והתשתיות

הנדון: הוראת קיזוז

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הזוכה ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז __________ שקלים חדשים, (במילים: _______________ ₪), מתאריך חתימת הוראה זו או מועד מוקדם יותר, מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן: "הקיזוז"), אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע.

- אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם קול קורא 27/2023 ובמידה ולא ניתן, מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.

- אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________________.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

_______________________________

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הזוכה

מס' נייד:___________________    דוא"ל:_________________

חתימת הגוף המבקש וחותמת _____________________________

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד.

## נספח 8 – דרישת תשלום עבור פרויקט

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות (להלן "המשרד")

תאריך:  _________

מס' ההתחייבות:______________________________________________

שם הגוף המבקש:_____________________________________________

ח.פ הגוף המבקש:_____________________________________________

שם הרשות: _________________________________________________

תאריך סיום ביצוע אבן הדרך: ______________________

שם איש קשר: ___________נייד:______________ דוא"ל  ________________

הנדון: דרישת תשלום – קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות ערביות לשנת 2023

בהמשך להרשאה שהתקבלה בגין הפעלת תוכנית להתייעלות באנרגיה ואנרגיה מתחדשת בשנת 2023 , מתאריך ________  ועד לתאריך___________ בסך כולל של _____________ ₪, נודה להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ₪, בהתאם לפירוט המוצג בדו"ח תקציב וביצוע שהוגש באקסל. הסכום הינו ____% מסך המענק.

לדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים:

- דו"ח תקציב וביצוע בקובץ אקסל כמפורט בנספח 9.

- העתקי חשבוניות מס/קבלות – יש למספר את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ האקסל.

- אישורים מיחידת האכיפה על הביקורות הרלוונטיות (קדם, גריטה וסיום) שהתבצעו נכון למועד דרישת התשלום.

- אישור מהמשרד לתחילת פרויקט עבור דרישת תשלום ראשונה.

בחתימתי אני מתחייב כי:

- הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל , תקציב מול ביצוע שצורף לבקשה הינם נכונים ותואמים ליתר המסמכים שצורפו.

- התוכנית בוצעה בהתאם לכל דרישות הקול קורא.

- התוכנית תואמת במלואה לתכנית שהוגשה למשרד ואושרה על ידו ובגינה אושרה התמיכה.

- דרישת תשלום זו (ו/או חלקים ממנה) לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף.

- אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הגוף המבקש.

אם הפרויקטים לא בוצעו במלואם או שנערך שינוי באחד הפרויקטים בהשוואה לתכנית העבודה שאושרה במסגרת הקול קורא יש לפרט ולצרף את אישור המשרד לשינוי:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

שם ושם משפחה של הגזבר/רו"ח

חתימה וחותמת

מס' רישיון רו"ח______________________

תאריך __________________

## נספח 9 – דו"ח תקציב וביצוע התקציב (בפורמט אקסל באתר המשרד)

יש למלא את הטבלה להלן (בקובץ אקסל נפרד) ולצרף אסמכתאות – העתקי חשבוניות מס/קבלה כדין. יש לשלוח את טבלת האקסל בנוסף לדרישת התשלום בנספח 8.

| מספר סידורי לפי תכנית העבודה | שם הפרויקט | סוג טכנולוגיה הפרויקט מתוך טבלת טכנולוגיות | מספר סידורי של אסמכתא (חשבונית/קבלה) מצורפת (ביצוע בפועל) | סכום ההוצאה באסמכתא מצורפת (ביצוע בפועל) | פירוט ההוצאה- כולל פירוט דגם ציוד וכמות | דמי ניהול מבוקשים (לצרף אסמכתא על חישוב העלות) | אם הפרויקט לא בוצע במלואו בהתאם לתכנית העבודה יש להסביר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

הוצאות הפרויקטים יהיו הוצאות סבירות בהתאם לנורמות הממשלתיות. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול עלויות מופרזות שאינן תואמות לנורמה זו.

## נספח 10 – דיווח על התקדמות הפרויקט

לכבוד : משרד האנרגיה והתשתיות

תאריך:  _________

מס' ההתחייבות:______________________________________________

שם הגוף המבקש:_____________________________________________

ח.פ הגוף המבקש:_____________________________________________

שם הרשות: _________________________________________________

מסמך זה יוגש כל 6 חודשים בגין כל אחד מהפרויקטים המאושרים

הנדון: דיווח על התקדמות הפרויקט

יש למלא בעמודה נפרדת עבור כל אחד מהפרויקטים של הרשות. עבור שלבים שכבר בוצעו יש לסמן בוצע.  ניתן להוסיף עמודות לפרויקטים נוספים.

| שם הפרויקט _______________________________________________ |  |
| --- | --- |
| פירוט השלב של הפרויקט בתאריך הדיווח ________________________________________________ |  |
| שלב | תאריך שבו הסתיים השלב / צפי לסיומו |
| - בתהליכי כתיבת מכרז / תהליכי תיחור |  |
| - נבחרו זוכים במכרז / נבחר קבלן מבצע |  |
| - פונה (ונגרט) הציוד הישן |  |
| - החלה התקנת הציוד החדש |  |
| - הותקן לפחות חצי מהציוד החדש |  |
| - סיום התקנת הציוד בפרויקט |  |

שם המדווח/ת:________________ מס' נייד:__________________

דוא"ל:_________________

חתימת הגוף המבקש וחותמת _______________________________

## נספח 11 – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט

| # | טכנולוגיה | דרישות מהפרויקט | מסמכים שחובה לצרף להצעה | אמצעים נדרשים בהתקנה | קובץ אקסל להגשה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | החלפת יחידת קירור מים מרכזית (צ'ילר) ביחידת קירור מים מרכזית חדשה (צ'ילר) | יחידת קירור מוחלפת: - תהיה תקינה ופועלת בתפוקה של לפחות 75% מהתפוקה הנומינלית ומחוברת למערכת המיזוג/קירור. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. יחידת קירור חדשה: תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של 20% מהמערכת המוחלפת. | יחידת קירור מוחלפת: - קטלוג יצרן ובו סימון דגם היחידה. - צילום הלוחית שעל גבי היחידה הכוללת מידע לגבי זיהוי היחידה, סוג היחידה, תפוקת הקירור ושנת ייצור. - אם לא קיים קטלוג יצרן ו/או הלוחית אינה כוללת את אחד מהפרטים לעיל וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לעניין תפוקת האנרגיה, צריכת האנרגיה בתנאי העבודה באופן שנתי, מקדם היעילות הנומינלי וסוג היחידה. יחידת קירור חדשה: כתב כמויות, דפי נתוני יצרן, נתונים על תפוקת היחידה ויעילותה | מונה אנרגיה הכולל: - מדידת מים באמצעות מד ספיקה מגנטי המותקן בקו ההזנה של אספקת המים לקירור, לרבות תצוגה - מדידת טמפרטורה אספקה וחזרה - באמצעות רגש טמפרטורה מסוג PT-100, לרבות תצוגה - מדידת הספק חשמלי על כבל הזנת קירור המים, לרבות תצוגה הערה - חיבור כל המדדים / מונה האנרגיה למערכת HMI ממוחשבת יחשב כתצוגה. | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 2 | החלפת יחידת קירור מים מרכזית (צ'ילר) במזגנים מפוצלים/ מתועלים | יחידת קירור מוחלפת: - תהיה תקינה ופועלת בתפוקה של לפחות 75% מהתפוקה הנומינלית ומחוברת למערכת המיזוג. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. המזגנים החדשים: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. - כלל המזגנים החדשים, מפוצלים או מתועלים, (מיני מרכזי) יהיה בטכנולוגיה אינברטר (תפוקת עומס משתנה). | יחידת קירור מוחלפת: - קטלוג יצרן – ובו נתונים על היחידה ובכללם: תפוקת הקירור, שנת ייצור, דגם היחידה, צריכת אנרגיה, מקדם ביצועים . - צילום לוחית הזיהוי שעל גבי היחידה (Name plate) - אם הלוחית אינה כוללת את אחד מהפרטים לעיל וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לעניין תפוקת האנרגיה, צריכת האנרגיה בתנאי העבודה באופן שנתי, מקדם היעילות הנומינלי וסוג היחידה. מזגן חדש: כתב כמויות , קטלוג יצרן ותווית דירוג אנרגיה. | מערכת מיתוג המכבה את המזגן, כשאין נוכחות בחדר. | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 3 | החלפת יחידת קירור מים מרכזית (צ'ילר) במערכות VRF | יחידת קירור מוחלפת: - תהיה תקינה ופועלת בתפוקה של לפחות 75% מהתפוקה הנומינלית ומחוברת למערכת המיזוג. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. מערכת VRF: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. | יחידת קירור מוחלפת: - קטלוג יצרן – ובו נתונים על דגם היחידה ובכללם: תפוקת הקירור, שנת ייצור, דגם היחידה, צריכת אנרגיה, מקדם ביצועים . - צילום לוחית הזיהוי שעל גבי היחידה (Name plate) - אם הלוחית אינה כוללת את אחד מהפרטים לעיל וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לעניין תפוקת האנרגיה, צריכת האנרגיה בתנאי העבודה באופן שנתי, מקדם היעילות הנומינלי וסוג היחידה מערכת :VRF - כתב כמויות ודפי נתוני יצרן. נתונים על תפוקת היחידה ויעילותה | מונה אנרגיה הכולל: - מדידת מים באמצעות מד ספיקה מגנטי המותקן בקו ההזנה של אספקת המים לקירור, לרבות תצוגה - מדידת טמפרטורה אספקה וחזרה - באמצעות רגש טמפרטורה מסוג PT-100, לרבות תצוגה - מדידת הספק חשמלי על כבל הזנת קירור המים, לרבות תצוגה הערה - חיבור כל המדדים / מונה האנרגיה למערכת HMI ממוחשבת יחשב כתצוגה. | קובץ הגשה– אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 4 | החלפת מזגנים ישנים במזגנים חדשים | מזגן ישן: - יהיה תקין ופועל. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. המזגנים החדשים: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. - כלל המזגנים החדשים, מפוצלים או מתועלים (מיני מרכזי) יהיה בטכנולוגיה אינברטר (תפוקת עומס משתנה). | מזגן ישן: קטלוג יצרן – ובו נתונים על היחידה ובכללם: שם דגם המזגן, תפוקת המזגן וגילו. מזגן חדש: כתב כמויות, קטלוג יצרן ותווית אנרגיה של הדגם החדש. | מערכת מיתוג המכבה את המזגן, כשאין נוכחות בחדר (למעט בחדרים יעודיים כגון חדרי תקשורת / חשמל וכדומה) | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 5 | הוספת מאווררי תקרה תעשייתיים לאקלום מבנה, תוך שימוש יעיל יותר ביחידות קירור קיימות | מאווררי תקרה חדשים: יש לבצע התקנה לפי כללי המקצוע המקובלים. | מאווררי תקרה חדשים: כתב כמויות וקטלוג יצרן הכולל מפרטים טכניים וספיקת אויר | מונה חשמל | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 6 | שדרוג מערכות תאורה | תאורה מוחלפת: התאורה עובדת באופן תקין. תאורה חדשה: - מוצר חדש ויעיל בטכנולוגית LED בלבד. - יש לעמוד בתקינה וברגולציה הרלוונטית. - יש לבצע התקנה לפי כללי המקצוע המקובלים. | - כתב כמויות ומפרטים טכניים של ג"ת/נורות חדשים. - כתב כמויות המפרט את סוגי גופי התאורה הישנים, הספקם, ומיקומם עבור כל סוגי הגופים המוחלפים בפרויקט. - בפרויקט להחלפת תאורת רחובות, יש להציג תצהיר בחתימת מהנדס מוסמך המאשר כי הפרויקט עומד בדרישות המקצועיות במפרט טכני עבור גופי תאורה מבוססי LED לדרכים ושטחים פתוחים, יולי 2018, אשר נכתב ע"י משרד הבינוי והשיכון. קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון | תאורת פנים: יש לשלב רגשי נוכחות (סנסורים). תאורת חוץ: מוני חשמל (שעתיים) ואמצעי בקרה על אופן הפעלת התאורה. | קובץ הגשה – תאורה |
| 10 | התקנת מערכת ניהול אנרגיה |  | - כתב כמויות ומפרט טכני של המערכת לניהול אנרגיה. - פירוט המערכות אותן תנהל המערכת ורמת החיסכון הצפויה להתקבל בכל אחת מהן. - אסמכתא על צריכת האנרגיה בכל אחת מהמערכות עליהן תותקן מערכת ניהול האנרגיה |  | קובץ הגשה – כללי |
| 11 | מערכת אגירת אנרגיה | מיתקן אגירה: באגירת חשמל בסוללות, מתקן האגירה יעמוד בדרישות שבהנחיות מינהל החשמל, הוראות כבאות והצלה, הגנת הסביבה להתקנת מתקן אגירה. דרישות נוספות עבור מערכת חוסן באנרגיה: המערכת תכלול פאנלים פוטו וולטאיים (PV) ומערכת אגירת אנרגיה על בסיס מצברים המהווה חלופה חלקית לרשת החשמל במקרה של אירוע חירום. בשגרה, המערכת תספק אנרגיה לשימוש עצמי או תעביר את עודפי הייצור לרשת החשמל בהתאם לאסדרות הקיימות ולפי הנחיות רשות החשמל | - אישור יועץ בטיחות, יועץ חשמל, מתכנן השלד שהחדר הטכני וכל קווי החשמל והתשתיות עומדים בכל הוראות החוק והתקנות ותוכנן ובוצע לפי כל דין. - במידה ומערכת האגירה מותקנת על גבי גג המבנה, נדרש אישור קונסטרוקטור לעמידה בעומסים על גג המבנה. מסמכים נוספים עבור מערכת חוסן באנרגיה : אישור משרד הפנים כי אתר הפרויקט אושר כמרכז קליטה לשעת חירום |  | קובץ הגשה – מערכת אגירת אנרגיה |
| 12 | אנרגיה מתחדשת |  | יש להציג אסמכתאות למדידת שטח הגג (לרבות תצ"א) ונתונים טכניים של יצרן הממיר והפאנלים הסולאריים. |  | קובץ הגשה- יצור אנרגיה מתחדשת/סולארית |

## נספח 12 – רשימת הרשויות והישובים (החלטת ממשלה 550)

רשימת רשויות

הרשויות המסומנות בכוכבית, קיבלו מענקים במסגרת קול קורא 51/2022, ולפיכך לא יכולות לגשת לקול קורא זה.

| מס"ד | ישוב | מעמד מוניציפלי | אשכול | איגוד ערים לאיכות סביבה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | בענה | מועצה מקומית | בית הכרם |  |
|  | דייר אל-אסד* | מועצה מקומית | בית הכרם |  |
|  | מג'ד אל-כרום* | מועצה מקומית | בית הכרם |  |
|  | נחף* | מועצה מקומית | בית הכרם |  |
|  | ג'ש (גוש חלב) | מועצה מקומית | גליל מזרחי |  |
|  | טובא-זנגרייה | מועצה מקומית | גליל מזרחי |  |
|  | ע'ג'ר | מועצה מקומית | גליל מזרחי |  |
|  | מזרעה | מועצה מקומית | גליל מערבי |  |
|  | מעיליא | מועצה מקומית | גליל מערבי |  |
|  | פסוטה | מועצה מקומית | גליל מערבי |  |
|  | אכסאל* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | בוסתן אל מרג' | מועצה אזורית | הגליל והעמקים |  |
|  | דבורייה* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | זרזיר | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | יפיע* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | כפר כנא* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | משהד* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | נצרת* | עירייה | הגליל והעמקים |  |
|  | עילוט* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | עין מאהל* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | ריינה* | מועצה מקומית | הגליל והעמקים |  |
|  | אעבלין | מועצה מקומית | המפרץ |  |
|  | ביר אל-מכסור* | מועצה מקומית | המפרץ |  |
|  | בסמת טבעון | מועצה מקומית | המפרץ |  |
|  | טמרה* | עירייה | המפרץ |  |
|  | שפרעם* | עירייה | המפרץ |  |
|  | ג'לג'וליה* | מועצה מקומית | השרון | המשולש הדרומי |
|  | טייבה* | עירייה | השרון |  |
|  | טירה* | עירייה | השרון | המשולש הדרומי |
|  | כפר ברא | מועצה מקומית | השרון | המשולש הדרומי |
|  | כפר קאסם* | עירייה | השרון | המשולש הדרומי |
|  | קלנסווה* | עירייה | השרון | המשולש הדרומי |
|  | אל-בטוף | מועצה אזורית | כנרת עמקים |  |
|  | בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | כנרת עמקים | אגן בית נטופה |
|  | טורעאן* | מועצה מקומית | כנרת עמקים |  |
|  | עיילבון | מועצה מקומית | כנרת עמקים | אגן בית נטופה |
|  | שבלי - אום אל-גנם | מועצה מקומית | כנרת עמקים |  |
|  | אום אל-פחם* | עירייה |  |  |
|  | באקה אל-גרביה* | עירייה |  | שרון כרמל |
|  | בסמ"ה* | מועצה מקומית |  |  |
|  | ג'סר א-זרקא* | מועצה מקומית |  | שרון כרמל |
|  | ג'ת | מועצה מקומית |  | שרון כרמל |
|  | זמר | מועצה מקומית |  |  |
|  | כפר קרע | מועצה מקומית |  |  |
|  | מעלה עירון* | מועצה מקומית |  |  |
|  | עארה ערערה* | מועצה מקומית |  |  |
|  | פוריידיס | מועצה מקומית |  |  |
|  | אבו גוש | מועצה מקומית |  |  |
|  | ג'דיידה-מכר* | מועצה מקומית |  |  |
|  | דייר חנא | מועצה מקומית |  | אגן בית נטופה |
|  | כאבול* | מועצה מקומית |  |  |
|  | כאוכב אבו אל-היג'א | מועצה מקומית |  | אגן בית נטופה |
|  | כפר יאסיף | מועצה מקומית |  |  |
|  | כפר מנדא | מועצה מקומית |  |  |
|  | סח'נין | עירייה |  | אגן בית נטופה |
|  | עראבה | עירייה |  | אגן בית נטופה |
|  | שעב | מועצה מקומית |  |  |

רשימת ישובי ההחלטה (ברשויות שלא כלולות ברשויות ההחלטה)

| מס"ד | ישוב | מועצה אזורית | אשכול | איגוד ערים לאיכות סביבה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | דמיידה | משגב | בית הכרם |  |
| 2 | חוסנייה | משגב | בית הכרם |  |
| 3 | כמאנה | משגב | בית הכרם |  |
| 4 | סלמה | משגב | בית הכרם |  |
| 5 | ערב אל נעים | משגב | בית הכרם |  |
| 6 | ראס אל-עין | משגב | בית הכרם |  |
| 7 | עראמשה | מטה אשר | גליל מערבי |  |
| 8 | שייח' דנון | מטה אשר | גליל מערבי |  |
| 9 | טייבה (בעמק) | הגלבוע | הגליל והעמקים |  |
| 10 | טמרה (יזרעאל) | הגלבוע | הגליל והעמקים |  |
| 11 | מוקייבלה | הגלבוע | הגליל והעמקים |  |
| 12 | נאעורה | הגלבוע | הגליל והעמקים |  |
| 13 | צנדלה | הגלבוע | הגליל והעמקים |  |
| 14 | מנשית זבדה | עמק יזרעאל | הגליל והעמקים |  |
| 15 | סואעד (חמרייה) | עמק יזרעאל | הגליל והעמקים |  |
| 16 | אבטין | זבולון | המפרץ |  |
| 17 | ח'ואלד | זבולון | המפרץ |  |
| 18 | ראס עלי | זבולון | המפרץ |  |
| 19 | עין חוד | חוף הכרמל |  | שרון כרמל |
| 20 | דייר ראפאת | מטה יהודה |  |  |
| 21 | עין נקובא | מטה יהודה |  |  |
| 22 | עין ראפה | מטה יהודה |  |  |
| 23 | אום אל-קוטוף | מנשה |  | שרון כרמל |
| 24 | אל -עריאן | מנשה |  | שרון כרמל |
| 25 | מייסר | מנשה |  | שרון כרמל |

## נספח 13 – נוסח התחייבות המשרד

xxxxxx

לכבוד:

[_____________]

התחייבות לבקשה בנושא: ______

מספר קול קורא במרכבה:

- ועדת התמיכות מס' ______ אישרה את השתתפות  משרד האנרגיה והתשתיות במימון פרויקט אשר יבוצע על ידכם ופרטיו להלן:

  - מספר בקשת התמיכה במרכבה: ______________________

  - תיאור הבקשה: _______________.

  - תקנה תקציבית : ____________.

  - אומדן מימון מלא של הבקשה :___________________________________________

  - סכום התחייבות מאושר של הבקשה:_______________________________________

  - תוקף ההתחייבות:  עד xx.xx.2XXX

- התחייבות המשרד במימון הפרויקט תהיה על פי התנאים הבאים ובכפוף אליהם:

  - התמיכה תשולם לאחר הוכחת ביצוע באמצעות דו"ח/ות ביצוע מאושר/ים וחתומים ע"י הגורמים המוסמכים ברשות המקומית.

  - יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה.

  - סכום התמיכה המשולם לא יעלה בכל מקרה על התמיכה שאושרה ע"י הוועדה.

  - התמיכה תשולם רק בגין הוצאות אשר שולמו ונרשמו במלואן בספרי מבקש התמיכה.

  - דו"ח הביצוע יוגש אך ורק בהתאם להנחיות חשבות המשרד המצורפות לקול קורא זה.

המשרד רשאי להפחית או לבטל את התקציב המאושר בנסיבות שפורטו בהרחבה בקול קורא זה. בהקשר זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר כי המשרד יהיה רשאי להפסיק העברה של כספי תמיכה, או לדרוש החזר כספים שהועברו בשל אי עמידה בתנאים אשר פורטו ב"קול לקורא" ובתנאי הפרויקטים.

- אבני הדרך לתשלום התמיכה בהתאם למפורט בקול קורא "אופן תשלום התמיכה".

- השתתפות המשרד בפרויקט מותנית בהעברת הטפסים המלאים על פי הנדרש ועמידה בכל התנאים כמפורט בקול קורא. הגשת חשבונות הביצוע וחשבוניות מס כחוק הינה האחריות מבקש הבקשה אשר ייבדקו על ידי גורם מוסמך מטעמו. כתנאי לשחרור התשלום המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש הצהרות של המגיש  הבקשה או גורמים מקצועיים אחרים. למען הסר ספק לא יבוצעו תשלומים בגין פעולות שבוצעו טרם קבלת התחייבות חתומה כדין.

- מקבל התמיכה מצהיר בזה כי ידוע לו כי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן התמיכה או בשל פעולות שיבוצעו בעקבותיה.

- מקבל התמיכה יישא באחריות על פי כל דין, בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו לו מכל סיבה שהיא, לעובדיו או לעובדים מטעמו, לקבלן מטעמו או לעובדי הקבלן, או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מקבלת התמיכה או מביצוע פעולות הנוגעות לקבלת התמיכה מהמשרד.

- יובהר כי המשרד לא יישא בכל אחריות, תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו למקבל התמיכה או מי מטעמו, לעובדיו והעובדים מטעמו, לקבלן מטעמו או לעובדי הקבלן או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מקבלת התמיכה או מביצוע פעולות בעקבותיה.

- מקבל התמיכה מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו, במעשה או מחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מקבלת התמיכה, או בשל פעולות הנוגעות לקבלת התמיכה, זאת, בכפוף לכך שהמשרד יודיע למקבל התמיכה בכתב תוך זמן סביר על אודות התביעה או הדרישה, ויאפשר לו להתגונן באופן סביר מפני אלו. מובהר, כי מקבל התמיכה יישא בהוצאות ההגנה נגד תביעה כאמור, בסכומי פשרה ובדמי-נזק שייפסקו על ידי בית-המשפט בפסק דין חלוט.

- הבקשה ואופן מימוש הפרויקט הינם בהתאם להנחיות הקול קורא כפי שפורסם בפרסומים באתר משרד האנרגיה והתשתיות https://www.energy.gov.il.

- התחייבות זו מבטלת כל התחייבות קודמת. רק בקשת תמיכה בתוקף אשר חתומה בידי שני מורשי החתימה  תחייב את המשרד.

- מקבל התמיכה מתחייב  כי לא יעביר מכספי התמיכה למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות, ולא יכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו.

בכבוד רב,

בקשה/התחייבות זו נחתמה אלקטרונית ע"י:

לפי אמות המידה של הרשות החשמל פרק 35,כ,4,ד תנאים לסנכרון.